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第一章、采购公告

项目概况

2026年城区绿化养护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上（下载）获取采购文件，并于2026年05月12日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：DHZC2026-G3-00250-YCGS-0001
2、项目名称：2026年城区绿化养护项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5000000.00元/年
5、最高限价：4980349.99元/年
6、采购内容：盈江县主城区及盈江大道所有绿化的养护。（详见附件项目采购清单）。

7、合同履行期限：三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到服务需求，采购人有权重新组织采购。
8、服务地点：盈江县主城区及采购人指定地点。

9、服务质量要求：按《园林绿化养护规范DB5301/24-2019》开展日常养护，并达到采购人提出的与《园林绿化养护标准CJJT-287-2018》对应的质量标准。

10、本项目不接受联合体投标。

	序号
	标段
	财政部政府采购品目
	项目名称
	数量
	计量单位

	1
	1
	(C13030000)园林绿化管理服务
	2026年城区绿化养护项目
	1
	项


二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）财务要求：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年至今任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（新成立的公司提供成立至今经审计的财务报告），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）。

（3）提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

（4）有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的税收证明或相关情况说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的缴纳社会保障资金的证明或相关情况说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

（6）投标人具有良好的商业信誉：近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的不得参与本项目的政府采购活动。近三年内被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（7）书面声明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购项目。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、采购文件的获取

1.时间：2026年04月22日 至2026年04月29日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：投标人须在“政采云”平台 （https://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其它采购资料。

注:按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各投标人应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html。

（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进一咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨18908824977）。

如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

（2）云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。

4.售价：0.00元。

5.监督部门电话
行业监督部门及联系电话：

盈江县财政局  0692-8185156；

纪检监督联系电话：0692-12388。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年05月12日09点00分（北京时间）；

2.开标时间：2026年05月12日 09点00分（北京时间）；
3.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、公告发布媒体
采购信息、中标结果公告均仅在云南省政府采购网（www.yngp.com）发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
采购单位：盈江县住房和城乡建设局
地  址：云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县平原镇贺相路2号
统一社会信用代码：11533123356109189D
联系方式：13988244521

2.采购代理机构信息

名    称：云南银蝉管理咨询有限公司

地　　址：云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县金塔温泉小镇32-10
联系方式：17606954220、18908824977
3.项目联系方式

项目联系人：闫自明（采购人）、郭彩会 （代理机构）

电　 　 话：13988244521（采购人）、17606954220、18908824977（代理机构）

第二章、投标人须知
投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.2
	采购人
	采购单位：盈江县住房和城乡建设局
地  址：盈江县平原镇贺相路2号

联系人：闫自明
电  话：13988244521

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南银蝉管理咨询有限公司

地  址：梁河县金塔温泉小镇32-10

联系人：郭彩会
电  话：17606954220、18908824977

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年城区绿化养护项目
项目编号: DHZC2026-G3-00250-YCGS-0001

	2.1
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	3.1
	招标范围
	盈江县主城区及盈江大道所有绿化的养护

	3.2
	合同履行期限
	三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到服务需求，采购人有权重新组织采购。

	4.1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）财务要求：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年至今任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（新成立的公司提供成立至今经审计的财务报告），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）。

（3）提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

（4）有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的税收证明或相关情况说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的缴纳社会保障资金的证明或相关情况说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

（6）投标人具有良好的商业信誉：近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的不得参与本项目的政府采购活动。近三年内被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（7）书面声明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留采购份额。

	4.2
	本项目的特定资格要求
	无

	4.3
	是否接受联合体参加
	不接受

	4.4
	不得参加该采购项目的情形
	不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定情形：即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	6.1
	现场考察
	不组织

	7.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	采购文件的询问时间
	投标人应认真审核招标文件及第四章“服务需求”中的各项要求，如有疑问的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前在政采云平台“询问列表提出”，要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

	11.2
	采购文件询问联系方式
	询问联系人及电话：郭彩会 17606954220、18908824977

	11.3
	采购文件澄清、修改时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。采购文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当采购文件、采购文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收采购文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时在“政采云”平台 （https://www.zcygov.cn）中查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.1
	投标文件的组成
	1、第四章《服务需求》中要求提供的其他资料；

2、采购文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	17.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	投标保证金
	按照《德宏州发展和改革委员会 德宏州公共资源交易管理局关于进一步落实建设工程政府投资项目投标保证金减免持续降低招标投标交易成本的通知》（德发改法规[2024]51号）文件精神，本项目不提交投标保证金。

	19.1
	电子投标文件的递交
	（1）电子投标（响应）文件应使用“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。

（3）采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。

	19.2
	递交投标文件的截止时间（同投标截止时间）
	2026年05月12日09点00分

	19.3
	递交投标文件地点
	“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。

	19.4
	投标文件

加密
	投标人对网上递交的投标文件必须加密，如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标过程中使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	20.1
	预算金额和最高限价（含税价）及报价方式
	预算金额和最高限价（含税价）：

预算金额：5000000.00元/年

最高限价：4980349.99元/年

报价方式：按照提供的采购清单格式进行报价，除非合同中另有规定，供应商的报价均包括完成整个项目的服务成本价格（含利润）、保险、中标服务费等所需全部费用。当合同实施时，合同价格不予调整。

	20.2
	报价货币
	人民币

	23.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：政采云平台。

	24.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	24.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	由评标委员会根据“第五章评标办法”的相关规定，推荐3名中标候选人。

	24.4
	中标人的确定
	评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

	24.5
	评标方法
	综合评分法

	30.6
	转包、分包
	不允许。

	31.1
	履约担保
	履约担保的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	32.1
	采购代理服务费
	依据关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知云建招协[2026]11号文计算，由成交供应商在收到成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

	34.1
	（1）
	政府采购政策响应

本项目非专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定的规定，本次招标将对符合要求的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的投标人投标报价部分进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	34.2
	（2）
	本项目为电子标，投标文件格式中要求签字或盖章的地方均可以进行电子签章

	34.3
	（3）
	本采购文件中所称的“以上”“以下”“内”“以内”“不少于”“不超过”“不低于”，包括本数；所称的“不足”“低于”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.2 本项目采购人：盈江县住房和城乡建设局。

1.3 本项目采购代理机构：云南银蝉管理咨询有限公司。

1.4 本项目名称及项目编号：DHZC2026-G3-00250-YCGS-0001

项目名称：2026年城区绿化养护项目。

项目编号:DHZC2026-G3-00250-YCGS-0001  
2. 资金来源

2.1资金来源及落实情况：财政资金，已落实。

3. 招标范围及合同履行期限
3.1本项目招标范围：盈江县主城区及盈江大道所有绿化的养护。（详见附件项目采购清单）
3.2本项目合同履行期限：三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到服务需求，采购人有权重新组织采购。

★4. 投标人资格要求

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）财务要求：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年至今任意一年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（新成立的公司提供成立至今经审计的财务报告），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）。

（3）提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

（4）有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的税收证明或相关情况说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，成立不满3个月的投标人提供成立以来的缴纳社会保障资金的证明或相关情况说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。

（6）投标人具有良好的商业信誉：近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的不得参与本项目的政府采购活动。近三年内被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（7）书面声明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定的规定，本次招标将对符合要求的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的投标人投标报价部分进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
4.4是否接受联合体参加：不允许。

4.5如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应采购文件，投标人投标文件将按无效处理。

4.6不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定情形：即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4.9符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 费用承担

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；

6. 现场考察

6.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。

6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

6.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

7. 开标前答疑会

7.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。

8.质疑

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

8.2投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

8.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。其中，对招标文件质疑的，应当是已依法获取其可质疑的招标文件的潜在投标人。

8.5投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.6投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.7质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

8.8采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.9投标人对评标过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

8.10接收质疑的方式

受理质疑部门：云南银蝉管理咨询有限公司
通讯地址：云南省德宏州梁河县金塔温泉小镇32-10
联系人及电话：同本项目公告（邀请书）中明示的联系人及联系电话。

9.投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向云南省省级政府采购监督管理部门投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

　 （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

　 （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

　 （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

　 （四）事实依据；

　 （五）法律依据；

　 （六）提起投诉的日期。

　　投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、采购文件

10.采购文件的组成

10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在采购文件中均有说明，采购文件共六章，各章的内容如下：

第一章  采购公告
第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  服务需求

第五章  评标方法（综合评分法）

第六章  投标文件格式

11. 采购文件的询问、澄清、修改

11.1投标人应认真审核招标文件及第四章“服务需求”中的各项要求，如有疑问的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前在政采云平台“询问列表提出”，要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

11.2采购文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。采购文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当采购文件、采购文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收采购文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时在“政采云”平台 （https://www.zcygov.cn）中查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目采购文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

12. 投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读采购文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据采购文件要求编写投标文件。

12.2 对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对采购文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

13. 语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14. 计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15. 投标文件的组成

15.1投标文件由资格审查部分及报价部分、技术部分构成，详见“第六章 投标文件格式”。

★16. 投标文件的格式要求

16.1投标人应按第六章《投标文件格式》提供的格式完整地填写。

★17投标有效期
17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。

★18.投标保证金

一、投标保证金提交方式

保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。

（一）银行转账：投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交。

（二）银行保函：保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与投标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。

（三）保证保险：1.当供应商未能按照投标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2.供应商在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3.在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。

二、投标保证金的提交时间

供应商需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交至托管银行；投标保证保险的投保人应当在项目投标前与保险公司签订投标保证保险合同。

投标保证金的办理程序

按照《德宏州发展和改革委员会 德宏州公共资源交易管理局关于进一步落实建设工程政府投资项目投标保证金减免持续降低招标投标交易成本的通知》（德发改法规[2024]51号）文件精神，本项目不提交投标保证金。

19.投标文件的编制

19.1按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

19.2电子投标文件提交网站：政采云。

19.3投标文件中提供的资料（包括复印件）、关键内容必须清晰可辨。

20.最高限价及报价方式
20.1报价货币为人民币，最高限价及报价方式详见投标人须知前附表。

五、投标文件的提交
21.投标文件的加密

21.1按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

21.2提交投标文件的截止时间和地点

21.1 投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。

21.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

21.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21.4 逾期提交的投标文件，采购代理机构不予受理。

21.5 投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

六、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会。

22.2 开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

22.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标，并记录在案。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；对于开标时未在解密时间内进行解密的投标企业，不再等待。因投标人原因造成投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果由投标人自行承担。

（4）唱标：由系统按照这样平台自动提取的所有投标人顺序宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、合同履行期限等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购人、纪律监察、投标人、采购代理机构有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标会议结束。

投标人不足3家的，不得开标。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.评标

23.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

23.2评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

　评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效

23.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

23.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.6 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.在政府采购活动中，出现下列情形之一的，项目废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

26. 中标人的确定

26.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27. 中标通知书

27.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订采购合同。

28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。也可以重新招标。

28.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

28.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.6中标投标人在中标后将中标项目转包或分包的，采购人取消其中标资格。

八、其他事项

29.采购代理服务费

29.1中标服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“ 投标人须知前附表”

29.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清中标服务费。

30. 采购文件编制依据

30.1本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

31.政府采购政策

关于中小企业：

31.1 本项目非专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定的规定，本次招标将对符合要求的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的投标人投标报价部分进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

31.4本项目采购标的对应所属行业为：服务业。参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号) 。

32.纪律和监督

32.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)的规定编制服务需求；

（2）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

32.2 对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益，不得以任何方式干扰、影响评审工作，中标通知书发出后中标人无正当理由不得放弃中标。

32.3 对采购代理机构的纪律要求

（1）按照采购人编制的服务需求编制采购文件，内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则；

（2）不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）负责组织评标工作，并履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第四十五条规定的职责；

（4）采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行；

（5）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

37.4 对评标委员会成员的纪律要求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。 

32.5对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场，有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取采购文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

32.6 其他

财政部门应当依法履行政府采购监督管理职责。财政部门及其工作人员在履行监督管理职责中不得有懒政怠政、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的。
第三章、合同格式及主要条款
合同条款前附表

	序号
	内容

	1
	服务期限、服务地点

服务期限：三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权重新组织采购。

服务地点：盈江县住房和城乡建设局指定地点。

	2
	付款方式：根据财政资金拨付情况及时支付

	3
	履约保证金：签订合同后15个工作日内，中标人向采购人交纳合同金额 5% 的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同履约期满，履约保证金在一个月内由采购人无息退还。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。

履约保证金退还方式：网银转账的退还至投标人基本账户。

履约保证金退还时间：合同履约期满，履约保证金在合同期期满一个月内由采购人无息退还。

履约保证金不予退还情形：见招标文件第二章“一总则32.1、32.2”和第五章“服务需求”。

履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。


采购（服务类）合同书（格式）

项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
绿化养护承包合同
甲方：                     

乙方：                     

签订地点:                  

签订日期:    年　 月　日 
甲方：                  

乙方：                  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律规定，按编号            公开招投标采购结果, 经甲乙双方协商同意订立本合同并共同遵照执行。

第1条   项目目的

项目目的：满足甲方绿化苗木、草坪、园林养护管理需求；具体以合同约定为准。
第2条   承包范围

2.1乙方为甲方提供下列服务

2.1.1服务范围：绿化苗木、草坪、园林养护管理

2.1.2服务内容：见下表

	序号
	项 目
	数量/单位
	单价（元）
	规格及服务内容
	服务标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	 结算方式
	以上工程量为暂估量，最终以甲方记录实际发生量*单价进行结算。


2.2.3服务期限：3年;
第3条   承包期间

自       年       月       日起至       年       月       日止

第4条   服务要求

     4.1服务质量要求：安全、高效。

     4.2工作沟通要求：甲方向乙方提出的工作要求或整改要求，乙方必须在24小时提供解决方案；对于紧急的要求，必须立即作出反馈。

4.3安全生产要求：乙方应安全生产，杜绝安全生产事故。

4.4如因第三方的原因导致未能满足服务要求，仍视为乙方未能满足服务要求。

    4.5其它要求：

    4.5.1乙方的服务应尽量满足项目目的。

    4.5.2为满足本项目目的，甲方在履行过程中提出的要求且乙方能够达到的，乙方应予执行。

4.5.3除双方约定的以外，乙方的服务同时应满足法律法规要求，满足行业操作规范，达到该领域专业企业的水准。

4.5.4如乙方同时自营或为其它第三方经营同类业务，则乙方服务水准不得低于自营或为第三方经营的服务水准。

4.5.5双方约定或乙方承诺的其它要求

第5条   乙方指定负责人  

项目负责人：                 电话：               。              

第6条   甲方权力义务      

     6.1甲方有权随时对乙方的服务场所、工作设备、工作台账、日志及其它与乙方履行合同相关的材料等进行检查，并复制相关材料。但不得影响乙方的正常管理与经营。

     6.2甲方有权要求乙方按照适当的方式维护、保养、操作，如甲方提出要求，乙方予以整改。

     6.3甲方应按照本合同约定向乙方支付费用。

     6.4本合同约定的其它权利与义务

第7条   乙方权力义务 

     7.1乙方有权力自行安排人员、班次、工作时间，自行负责人员的招聘、入职、薪资、离职事宜，自行对员工进行管理、发放相关管理制度。
     7.2乙方应按专业服务企业的水准对员工进行管理、培训。

     7.3乙方应与其员工签署劳动合同，依法缴纳社会保险，足额发放工资（含加班工资），对员工承担用人单位的全部法定责任。

     7.4乙方人员必须按照要求统一穿戴乙方制服及劳动保护用品，严格执行安全作业规程，不得携带或帮助无关人员进入工作区。

     7.5乙方服务过程中因自身原因造成人身或财产损害，应由乙方自行承担全部责任，不得向甲方索赔。

     7.6督促、管理乙方人员安全的提供服务。

     7.7乙方及乙方全部上岗人员应具有相应资质。

7.8乙方及乙方人员均不得以甲方或甲方职工的名义活动。

7.9乙方不得将甲方设备用于本合同目的以外的用途。

7.10乙方人员应保守甲方的商业秘密、技术信息、经营信息。

      7.11乙方保证向甲方提供的所有材料真实有效。

     7.12乙方及乙方人员不得向甲方的员工、代理人等甲方人员提供任何本合同约定以外的回扣、财物或其它利益，否则将视为乙方严重违约，应向甲方支付违约金     万元。

     7.13乙方履行本协议而产生的任何形态的作品，应由甲乙双方共有，乙方应披露给甲方，甲方有权在经营中免费使用。

7.14本合同约定的其它权利与义务

第8条   费用支付方式

                                                           。
第9条   解除与终止

     9.1如出现下列情形之一，甲方有权解除本合同：

     9.2.1乙方私自将甲方设备用于合同目的以外的用途时。

     9.2.2乙方或乙方人员造成人身伤害事故时。

     9.2.3乙方或乙方人员造成甲方财产损失超过        万元时。

     9.2.4乙方拒绝甲方工作指示时。

     9.2.5乙方有违反双方约定的情形，经甲方指出后在     个工作日内仍未改正时。

     9.2如出现下列情形之一，乙方有权解除本合同：

     9.2.1甲方逾期付款，超过     个工作日时。

     9.3下列情形下本合同可解除或终止：

     9.3.1双方协商一致时。

     9.3.2任何一方进入破产整顿，或有重大的生产经营的困难时。

9.4无论何种原因发生解除或终止时，应按如下条款处理：

    9.4.1解除或终止前相关费用应折算支付；双方如有其它约定，按其它约定处理。

9.4.2解除或终止不影响双方按照本协议约定要求对方承担相应违约责任。

第10条   确认与声明   

    10.1乙方确认：具有履行本合同的能力与资质。

    10.2乙方确认：双方不建立劳务派遣关系或类似关系，乙方应向其员工承担用人单位的全部责任。甲方不对乙方员工承担何任用人单位或用工单位的责任。

（注：此合同格式仅供参考，最终以合同恰谈时签订为准）

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）                 

组织机构代码：                      组织机构代码：                   
地  址：       　　　      　       地  址：                         

邮政编码：          　      　      邮政编码：                       
法定代表人：                        法定代表人：                     
委托代理人：                        委托代理人：                   　
电  话：                            电  话：                         
开户银行：                          开户银行：                       

账  号：                            账    号：                       

第四章、服务需求
一、项目基本情况

1.项目名称: 2026年城区绿化养护项目
2.采购方式: 公开招标    
3.预算金额：5000000.00元/年

4.最高限价：4980349.99元/年         
5.服务需求:

5.1工作区域及内容：

 盈江县城区范围内绿化养护及管理，按照《园林绿化养护操作规程》及《园林绿化养护质量标准》对各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护；做到绿化带、盆株的日常清洁和绿化生产垃圾的清运，做到绿化植物长势良好，无病虫害，施肥、修剪及时，造型美观。

5.2养护管理工作要求

5.2.1熟悉盈江县城区内的绿化布置、概况，充分利用和发展绿化空间，努力提高绿化完好率，因地制宜，合理布置花草树木，创造优美的植物景观，发挥绿化生活环境效益。

5.2.2加强绿化养护管理的知识和技能，熟悉花草树木的品种、名称、栽培技术和管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，正确并熟练使用园林机械设备、修剪工具。

5.2.3根据需求对花草树木全面浇水，满足其生长需要，防止过旱或过涝。

5.2.4每季度对花草树木施肥一次，方法正确，满足花草树木正常生长需要。

5.2.5根据园林功能要求：花木分枝规律和生长特性、以及环境关系对花木进行修剪、整形，使花木生长量适当，长势优良，乔灌木树形优美。

5.2.6每天不定时清理树穴、花池、绿化带以及沿路杂物、杂草、适时剪草，保持草坪的适当生长高度，高度控制在5厘米左右，每年根据天气情况结合草坪生长情况每年修剪次数应控制在5-10次，无明显裸露地面，无成片枯黄，枯黄面不得超过总面积的2% (如超过2%，由成交方补植相同草坪，费用由成交方承担，补植成活率保证100%)，草坪整洁美观，绿篱生长旺盛、修剪整齐、无死株、无明显缺塘。

5.2.7以“预防为主”和“治早、治小、治了”为原则，及时防治花草树木的病虫害，每季度进行一次全面病虫害防治，病虫害危害率控制在2%以内，无药害现象。

5.2.8定期对花木进行培土、防霜冻、日灼，对遭受自然损害的花木及时修补、扶植和补苗。 

5.2.9针对城区绿化做到每天巡视，严格制止破坏绿化行为。

5.2.10基本无死树，无明显枯枝，成活率保证在98% (如超过2%,，由成交方补植相同苗木，费用由成交方承担，补植成活率保证100%)，因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由成交方无偿补植修复，属于自然死亡或不可抗拒的自然灾害造成的由采购方承担，第三方损坏的由损坏方赔偿，当年植树成活率达90%以上，保存率达90%以上，老树保存率达98%。

5.2.11城区内绿化整洁卫生，基本无坑洼、无积水、无死角、无焚烧垃圾树叶现象。

5.2.12绿化管养过程中需要用到的劳动器具(如:高空作业车、洒水车、吊车、油锯、高空修剪机、割草机、高空剪、修枝剪、高枝剪、锄头、铲子、铁锨、镰刀、浇水用的管子、花盆、复合肥、农家肥、病虫害药剂、生长素类调节剂、园林工具损耗、修理，燃油消耗等由成交方负责提供，但必须注意节约用水、用电，并保证劳动工具的安全使用。

5.2.13严格按照绿化养护工人配置标准进行配置。                                      

5.3质量及成效考核要求

5.3.1成交方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、合同的要求以及采购方发出的指令进行养护， 接受采购方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

5.3.2采购方每半年进行一次考核和每月的随机检查，发现养护质量达不到约定养护管理标准的部分，采购方可要求成交方采取补植、更换、重做、修复等-一切补救措施，直到符合约定标准。因成交方原因达不到约定标准，由成交方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

5.2.3如因成交方管养原因，达不到“养护管理要求”的标准，采购方有权书面要求成交方进行整改，如逾期未整改或达不到合同约定要求的，采购方可对成交方进行每次500元一1000元的处罚，并根据考核和约定标准对成交方进行养护费用扣减。                   

5.4服务质量要求

5.4.1成交方需按《园林绿化养护规范DB5301/24-2019》开展日常养护，并达到采购人提出的与《园林绿化养护标准CJJT-287-2018》对应的质量标准。

5.4.2绿化养护服务需做到城区内树木常绿，花卉常开、树叶常青(绿化带不见落叶)。

5.4.3绿化养护服务需做到城区内草坪、花卉，树木造型美观，枝叶修剪整齐，树上不见病虫害，绿化带不见杂草。

5.4.4有专业团队管理，有明确的项目负责人，园林绿化专业技术人员每周至少要有5天在城区内服务，必须掌握育苗、盆裁、移植、修剪、施肥、病虫害防治等专业技术。

5.4.5建立完整的养护管理档案，并制定相应的年度管养计划和月度管养计划，计划应当符合城区植物生长特性。采购方将根据以上标准，每季度对绿化养护情况进行考核，考核结果将与养护费用的支付挂钩。

6.服务期限: 三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到服务需求，采购人有权重新组织采购。

7.本项目不接受联合体投标。     

二、需执行的国家相关标准、行业标准及规范

《园林绿化养护规范DB5301/24-2019》、《园林绿化养护标准CJJT-287-2018》、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500－2024）实施规定、使用指南。《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854－2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857－2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860－2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858－2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856－2024）及相关配套文件；

云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建科[2021]15号）。包括:《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2021）等相关配套文件及解释和勘误；云建科[2023]54号文《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》

三、服务期限

合同履行期限：三年，合同一年一签（自合同签订之日起至次年对应之日止）。本次采购中，投标人应以年服务费进行报价，一旦中标，投标报价即为第一年服务的合同价。根据考核办法，第一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权重新组织采购。

四、付款方式

按财政资金拨付情况及时支付。

五、履约保证金

签订合同后15 个工作日内，中标人向采购人交纳合同金额 5% 的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。合同履约期满，履约保证金在一个月内由采购人无息退还。

六、其他要求

1.中标人调换本项目服务人员时，须事先与采购人沟通协商经采购人书面同意后方可进行调换。如果出现本项目服务人员不是专职服务，与其他项目交叉，未常驻进行服务，采购人有权终止合同或不续签合同。

2. 除不可抗力外，双方必须履行采购合同中规定的义务和承担所列责任采购人在合同期间对中标人服务质量进行考核，考核达不到采购人要求的，采购人有权终止合同或不续签合同。

3.在服务期限内，在合同实施期间将不因市场价格因素、政策因素的变化而调整中标价。

4.中标人工作人员工作中发生的各类涉及安全权益等纠纷，由中标人自行解决并承担，采购人对此不承担任何责任。工作人员在工作中或生活中发生的伤亡事故，由中标人承担责任，采购人不承担任何责任。
5.中标人必须爱护采购人的各种设备和设施，因管理不善，人为损坏的需承担修复、赔偿责任，如中标人不及时履行上述责任，采购人有权在中标人的服务费中扣除。
6.采购人有权根据情况的变化，经与中标人协商，出台、修改、完善相应的管理规定，有权增加和减少实际岗位数量，增加和减少的费用按照合同对应的岗位金额进行增加或减少。

7.中标人需有完善的管理服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

8.中标人需整理本项目管理档案备采购人查询，对拟派驻人员的应聘、录用、离职等管理档案需规范、手续齐全；签订合同前，需向采购人提供拟派驻人员的相关档案资料（包含但不限于：学历证明、《劳动合同》等）。

9.中标人须做好项目管理人员和服务人员的审查工作，加强人员道德素养，严格遵守采购人安全保密规定，服务人员不准利用工作之便查看和泄露采购人相关信息和工作情况，一经发现依法依规严厉查处。

七、2026年盈江县城绿化养护清单

     采购清单另附。
八、考核办法和考核标准

附件：《盈江县住房和城乡建设局保洁、绿化服务考核办法》

附件：

盈江县住房和城乡建设局绿化养护服务考核办法

	（一）乔木检查考核标准

	1、适时浇水，杜绝乔木出现干水,缺水现象。 

	2、根据各树种的生物学特性，适时修剪，修剪后保持剪口光滑平整，枝条分布均匀，通风透光良好，及时抹除分蘖能力强的乔木萌芽，开花乔木花谢后及时清除枯花、干果。

	3、根据需要对乔木树冠进行冲洗。

	4、树塘无杂草、垃圾、落叶。

	5、树冠叶面无积尘、蛛网；树干、树冠、无残枝、断枝、枯枝败叶、垃圾、寄生物及其他异物等。

	6、行道树和绿地无缺塘、死树及生长较差的乔木，对死树缺塘按原品种规格及时进行清除补裁。

	7、根据树木的生长需要每季施肥一次。

	8、树塘无积水。及时处理存在安全隐患及倒伏树木。

	（二）灌木、藤本植物检查考核标准

	1、适时浇水，不出现干水、缺水现象。

	2、灌木须保持最佳造型，灌木徒长枝平均不超过5厘米，根据其生长特性、造型艺术、风格适时修剪，修剪后平行绿篱须保持表面与地面平行，垂直面为90度角，边、角分明；球型灌木保持四周对称；弧形灌木及其它灌木保持边缘线整齐，不出现零乱现象。

	3、藤本植物及时牵引、修剪，保证整齐美观。对开花藤本、灌木，花谢后，及时清除枯花、干果。

	4、灌木藤本丛中间无枯枝败叶、垃圾、寄生物。花架及藤本植物无蛛网、垃圾、寄生物等异物。

	5、灌木无杂草及草坪串越灌木丛。

	6、对缺塘、缺段，长势较差的灌木藤本，按原规格、品种、数量及时进行更换补栽。

	7、每月对灌木藤本根施或叶面施肥一次。

	8、园林机具必须按要求进行消毒，抽检与作业记录相结合。（随机进行抽查）

	（三）草坪、地被检查考核标准

	1、适时浇水，不出现干水现象，叶面不焦、不卷、不发黑。

	2、每月根部施肥与叶面施肥相结合，不得少于一次施肥。

	3、修剪后及时清运剪下的碎草。

	4、草坪与乔灌木间的边口距离必须控制在5-6cm之间，保持边口整齐一致。

	5、剪草高度控制在3-8cm以内，要求剪口平整，高度一致，边缘整齐，剪草后草坪上无碎草。

	6、修剪前后对剪草机等园林用具进行消毒，抽检与作业记录相结合，随机进行抽查。

	7、严格控制杂草，杂草控制在3%以内，无阔叶杂草。

	8、草坪不出现土层裸露现象。

	9、及时填平坑洼地，使草坪内无坑凹积水，平整美观。

	10、草坪必须全日保洁，无垃圾、枯枝、落叶、寄生物等异物。

	（四）病虫害防治检查考核标准

	1、以“预防为主，综合治理”为宗旨，将乔、灌、花、草、藤的病虫害危害程度控制在允许范围内。

	2、各承包方设立专职植保人员，按要求掌握病虫害发生情况，并上报材料。

	3、禁止使用劣质农药及国家禁用农药，所用农药生物农药必须占50%。（结合上报材料，随时进行抽查。）

	4、按管护要求，严格遵守操作规程，确保、人、植物、环境、园林植物安全。

	5、按管护要求上报喷药防治方案。

	6、按规定时间进行喷药。

	7、每个管护段一种病虫害其危害程度超过80%算一个考核问题，高于80%发包方将书面通知承包方进行限期防治，如未防治将加倍扣分。

	（五）防火防汛检查考核标准

	1、承包方需制定防火防汛制度。进行必要防火防汛的安全技能培训和安全教育。

	2、在防火期及高火险天气，承包方要加强巡逻检查，及时发现事故苗头。必须实行24小时值班和领导带班制度。并保证通讯24小时畅通。

	3、防火防汛值班人员穿戴统一制作、标志醒目的制服。公示带班人员时间、责任，并将值班表上报发包方。

	4、值班人员应熟悉本承包区域的防火防汛情况，能熟练使用通讯工具，保证信息上传下达。

	5、值班期间不准脱岗，不准饮酒，不准搞娱乐活动，按规定做好值班记录。并做好交接班工作。遇火情汛情要及时上报。

	6、做好承包范围周边智障等特殊人员的管理，防止发生意外。

	7、在需要的地方设置警示牌，并保持字迹清晰，内容完整。

	（六）其  它

	1、承包方法定代表人四个月须参加一次检查考核

	2、承包方主要负责人每年参加检查考核不少于10次，每次检查时必须两人以上参加检查并做好记录。

	3、承包方严格按照发包方要求上报整理各种资料，并每年将管护资料装订成册一式二份上报发包方。

	4、特殊情况和临时安排的各项任务，必须服从发包方的安排和指挥，按照规定的时间和要求认真完成。

	5、按承包文件规定，取挖、移植各种园林植物，修复花台等。按质、按量完成工作任务通知安排的各项工作。

	6、冬季对乔木按要求进行涂白，对不耐寒乔、灌、花采取防寒、防冻措施，并按规定的时间和要求进行遮盖和撤除。

	7、发包方通知需要承包方法定代表人参加的会议，承包方无条件执行。

	8、严格按管护要求进行盆花摆放、养护。

	9、严格按要求使用化肥农药，各承包方管护段需要喷农药时，必须在喷药前一天书面上报发包方，审批后按审批执行。如有特殊情况，须报发包方审批后执行。

	10、按要求及时取挖植物，保证成活率，并做好现场清理工作。

	11、管护区域严格按照中标《投标书》上人员定岗、定员、定数量，如中标《投标书》上配置不合理，由发包方进行调整，承包方必须遵照执行，发包方定期不定期进行抽检。

	12、应急预案：承包方按发包方要求制定应急预案，并按发包方要求启动应急预案，做好各项应急工作。承包方还必须按发包方要求做好管护区域内疫情防控工作。

	13、开展本轮管护工作前，需对管护工人进行岗前培训，如不进行培训将按考核要求扣分。

	一票否决制
	1.违反保密协议导致盈江县住房和城乡建设局相关信息和工作情况泄露的；

2.服务期间出现重大安全事故的；

3. 因中标人责任引发重大群体或越级上访事件，影响社会稳定和正常社会秩序的；

4.不服从采购人管理的；

采购人有权实行一票否决制，与中标人解除合同。


（一）检查考核打分标准

1.检查考核打分

承包合同每月按100分执行，每月定期检查一次，每次满分为85分，平时巡查若干次，巡查时发现问题当场发至县城绿化养护微信工作群，作为当月考核扣分依据。

2.复检打分

复检：对检查存在问题要求限期整改，要求整改率达到85%以上（含85%），检查结束一星期后由发包方组织承包方进行复检，对未按要求进行整改的，未整改一条扣0.5分，如下次再未整改，再加倍扣分，第三次再加倍，以此类推。

3.平时巡查考核打分

平常检查：发包方平时检查若干次，每次巡查发现问题发包方现场在管护工作群进行告知，承包方进行确认，发现一次问题打一次分扣1分，同时对每次查出的问题承包方及时整改，整改期限按发包方要求进行，如未按要求整改每个问题加扣1分，如下次再未整改，再加倍扣分，以此类推。对新闻媒体及市民电话举报属承包方责任的1次扣1分。

4.其他实施细则

4.1绿化苗木栽植
（1）承包管护区域内小规模的苗木栽植，原则上由承包管护方负责栽种管护，若发生工程量审计结算。违反一次扣1分。

4.2人员配置

（1）采购要求：配备现场绿化及清扫工人不少于10人，要求男工人年龄60岁以下，女工人55岁以下，附意外伤害险证明、身份证。管护区域严格按照中标《投标书》上人员定岗、定员、定数量，如中标《投标书》上配置不合理，由发包方进行调整，承包方必须遵照执行，发包方定期不定期进行抽检。如发现未按要求配置的，每发现一次扣1分。

（2）管护公司须设有专职园林绿化人员，园林绿化专职人员必须具备相应的绿化资格证书。绿化人员要认真掌握管护区域内的病虫害发生情况，并每月将病虫害发生、防治情况以书面形式上报发包方。不按规定上报一次扣1分。

4.3承包方检查考核

法定代表人每三个月必须参加一次检查考核，主要负责人一年内参加检查考核次数不少10次，承包方检查人数不少于2人，每次检查承包方必须做好记录，考核分数由双方签字认可。未按规定人数参加检查，少一次扣2分。
4.4化肥农药使用情况

必须严格按照绿化考核标准和要求选用化肥农药使用要求进行喷施 ，承包管护区域需要喷农药时，必须在喷药前一天书面上报发包方，审批后方可进行防治，特殊情况下可电话通知发包方，同意后方可进行防治，次日将材料按要求补报发包方，（内容包括生产厂家、农药名称、国家认可产品合格证、喷药植物、防治对象，药物配比、路段、喷药时间）因喷施农药造成的安全责任一概由承包方负责。如未按要求执行，违反一次扣2分。

4.5园林工具、卫生用具使用情况

必须配备必要的园林使用工具、卫生清扫劳动用具，乔木涂白剂熬制及涂白用品，植物防寒防冻御寒物。如未按要求执行，违反一次扣2分。

4.6巡查小组考核打分

按要求成立巡查小组，未成立的扣2分，巡查小组必须及时制止损坏绿地、损坏市政设施行为，并以图文资料上报至盈江县住房和城乡建设局，未按要求制止及上报的每次扣0.5分，巡查小组每周五必须将巡查记录上报至绿化所，未报一次扣0.5分。防火防汛期间防火防汛人员不到位行为，发生火灾汛情的上报不及时，未报一次扣0.5分。
4.7应急预案

按发包方要求制定应急预案，并按发包方要求启动应急预案，做好各项应急工作（包括上级机关布置的各项应急工作），未按要求完成应急工作的，每次扣1—3分，承包方认真完成发包方安排的各项临时性工作，如未完成一次扣1—2分，承包方必须按发包方要求做好管护区域内疫情防控工作，未按要求做一次扣0.5—1分。

4.8管护资料上报打分

按要求时限进行管护资料上报，未上报一次扣0.5分，全年累计计算。

4.9开展本轮管护工作前，需对管护工人进行岗前培训，如不进行培训，扣3分。

（二）考核办法

盈江县住房和城乡建设局中的 “管护要求及标准”、“双方权利和义务”特制定以下检查考核办法，由盈江县住房和城乡建设局实行全面统一的督促检查考核。

 一、检查考核组的组成人员：由发包方和承包方双方共同组成，承包方每次参加检查考核的人数不得少于二人(含法定代表人及主要负责人)，具体人数同发包方确定。

二、  对承包管护区内的植物类绿化养护、卫生保洁、厕所保洁、水体保洁、治安巡防、防火防汛、公共设施管理等实行全面系统的监督考核。

三、 每月定期检查1次，定期检查时间由发包方确定，于头天下午5:00前通知承包方 。

每月检查包含定期检查1次，平常检查若干次，考核得分以85分为标准（含85分）为合格，按考核实施细则打分标准进行扣减，累计得分低于85分为不合格。

四、 每次检查考核得分若有异议，承包方可书面向考核组提出复议，检查考核组书面做出结论。承包方若再有异议，可向盈江县住房和城乡建设局申请裁决。

五、具体内容按盈江县住房和城乡建设局管理检查考核实施细则执行。

每月考核按考核评分表进行打分，双方参加签字认方可作为拨付管护费依据。
第五章、评标方法（综合评分法）
评标方法前附表

	评审程序
	评审项目
	评审标准

	资格审查
	资格审查
	符合第二章“投标人须知前附表”第4.1项规定

	符合性

审查
	未按采购文件规定进行电子签章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；
报价超过采购文件中规定的最高限价的；

投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

投标有效期不符合采购文件规定的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；


详细评审评分标准

	分值构成（满分100分）
	投标人的评审总得分＝F1＋F2＋F3=100

其中：

F1、F2、F3分别为技术部分、服务及信誉部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

其中：F1为50分，F2为40分，F3为10分；

	内容
	评分因素
	评分标准

	技术部分

F1

评分标准（50分）
	养护方案（满分30分）
	养护方案（满分30分）

1.第一档次（26-30分）：投标人针对本项目提出的养护方案完全满足招标文件要求，服务方案完整可行，内容规范，标准化程度高；紧扣采购人需求，服务方案针对性及操作性高；全面分析采购人现状、实施要求，内容阐述完整详细，重点突出，针对性强，可行性强，完全满足本项目需求；

2.第二档次（16-25分）：投标人针对本项目提出的养护方案满足招标文件要求，服务方案响应性较好，服务方案较为完整可行，内容规范，标准化程度较高；满足采购人需求，服务方案针对性及操作性较高；分析采购人现状、实施要求，内容阐述有缺漏，突出部分重点，针对性一般，可行性一般，满足本项目需求；

3.第三档次（7-15分）：投标人针对本项目提出的养护方案基本满足招标文件要求，服务方案完整性一般，内容规范性及标准化程度一般；考虑采购需求不足，服务方案针对性及操作性一般；分析采购人现状、实施要求不足，内容阐述空洞，未突出重点，缺乏针对性、可行性，基本满足本项目需求；

4.第四档次（0-6分）：投标人针对本项目提出的养护方案较差、对采购人所要求的服务项目没有针对性，难以满足招标文件需求，不具备合同执行能力；若投标人未针对本项目提出养护方案的不得分。

	
	养护管理体系（满分10分）
	养护管理体系（满分10分）

1.第一档次（9-10分）：投标人针对本项目提出的养护管理体系内容完整、具体，对本项目的服务质量把控能力强，能够迅速应对出现的任何养护问题，服务承诺内容完整、详实、清晰，与其服务质量保证措施紧扣，完全满足本项目需求；

2.第二档次（7-8分）：投标人针对本项目提出的养护管理体系内容具体，对本项目的服务质量有标准的把控能力，能够应对出现的养护问题，服务承诺到位，内容完整且合理，与其服务质量保证措施相呼应，能较好的满足本项目需求；
3.第三档次（4-6分）：投标人针对本项目提出的养护管理体系内容一般，对本项目的服务质量把控能力一般，基本能够应对出现的养护问题，服务承诺一般，内容基本完整但有夸张性、不实际，与其服务质量保证措施有一定呼应，基本能满足本项目需求；
4.第四档次（0-3分）：投标人针对本项目提出的养护管理体系内容较差，对本项目的服务质量欠缺把控能力，不能够应对出现的养护问题，服务承诺较差，内容不完整，条理不清晰，难以满足本项目需求。

	
	应急预案及风险防范处理措施（满分5分）
	应急预案及风险防范处理措施（满分5分）

1.第一档次（4.5-5分）：应急预案内容详实，科学、合理、可行，完全能够应对突发事件，各项工作安排详实，对本项目针对性强，陈述清晰、科学、合理、操作性强；风险防范处理措施紧扣采购需求，对安全事故、突发事件，劳动纠纷等方面的风险分析到位，风险防范处理措施详细具体、合理可行、针对性强，完全满足本项目需求；

2.第二档次（3.5-4.4分）：应急预案较完整，方案合理、可行，能够较好的应对突发事件，各项工作安排较详实，对本项目针对性较强，陈述较清晰、较科学、较合理、操作性较强；风险防范处理措施满足采购需求，对安全事故、突发事件，劳动纠纷等方面的风险分析较到位，风险防范处理措施详细较具体、较合理可行、针对性较强，能满足本项目需求；

3.第三档次（1.5-3.4分）：应急预案基本完整，方案基本合理、可行，基本能够应对突发事件，各项工作安排基本详实，对本项目针对性一般，可操作性一般；对安全事故、突发事件、劳动纠纷等方面的风险分析基本到位，风险防范处理措施基本完整、合理、可行，基本能满足本项目需求；

4.第四档次（0-1分）：有应急预案但内容较差、有风险防范处理措施但对安全事故、突发事件、劳动纠纷等方面的风险分析不到位，风险防范处理措施不够完整，不合理、不可行；无应急预案和无风险防范处理措施不得分，不能满足本项目需求。

	
	补植苗木来源（满分5分）
	补植苗木来源（满分5分）

1.第一档次（4.5-5分）：补植苗木来源方案内容完整、具体，苗木供应渠道明确可靠，响应及时，完全满足本项目需求

2.第二档次（3.5-4.4分）：补植苗木来源方案内容具体，苗木供应渠道基本明确，响应较为及时，能满足本项目需求

3.第三档次（1.5-3.4分）：补植苗木来源方案内容一般，苗木供应渠道不明确，响应较慢，基本能满足本项目需求

4.第四档次（0-1分）：补植苗木来源方案内容较差，缺乏苗木供应保障，难以满足本项目需求

	服务及信誉部分F2评分标准（40分）
	养护管理人员（满分15分）
	养护管理人员（满分15分）

1.第一档次（12-15分）：人员及组织机构配置合理，管理体系清晰、明了，管理人员具有类似的管理经验，人员岗位分工配置合理、完全满足项目服务需求；

2.第二档次（8-11分）：人员及组织机构配置较合理，管理体系较清晰、明了，管理人员具有类似的管理经验，人员岗位分工配置较合理、满足项目服务需求；

3.第三档次（4-7分）：人员及组织机构配置一般，管理体系一般，管理人员具有一定的管理经验，人员岗位分工配置一般、基本满足项目服务需求；

4.第四档次（0-3分）：人员及组织机构配置不合理，管理人员无类似经验，人员岗位分工配置不明确、不齐全不能满足项目服务需求。

	
	拟投入的设施设备（满分15分）
	拟投入的设施设备（满分15分）

1.第一档次（12-15分）：投标人针对本项目投入的设施设备配置方案内容完整详细、合理，种类繁多，选型优良，数量充足，完全满足本项目服务需求；

2.第二档次（8-11分）：投标人针对本项目投入的设施设备配置方案内容基本完整，配套设备较齐全，设备较先进，选型较好，数量较充足，满足本项目服务需求；
3.第三档次（4-7分）：投标人针对本项目投入的设施设备配置方案内容有缺漏，配套设备基本齐全，设备一般，选型一般，数量少，选型一般，基本满足本项目服务需求；
4.第四档次（0-3分）：拟投入的设施设备较差，没有清晰的数量配置，不能满足本项目需求。

	
	投标人内部管理制度（满分5分）
	投标人内部管理制度（满分5分）

1.第一档次（5分）：投标人针对本项目提出的内部管理制度内容完整详细，重点突出，针对性强，可行性强，完全满足本项目服务需求；

2.第二档次（3-4分）：投标人针对本项目提出的内部管理制度内容较完整，重点较突出，有一定针对性，有一定可行性，满足项目服务需求；
3.第三档次（2分）：投标人针对本项目提出的内部管理制度内容有缺漏，突出部分重点，针对性一般，可行性一般，基本满足项目服务需求；
4.第四档次（0-1分）：投标人针对本项目提出的内部管理制度内容内容空洞，未突出重点，缺乏针对性、可行性，难以满足项目服务需求。

	
	违约处罚措施（满分5分）
	违约处罚措施（满分5分）

1.第一档次（5分）投标人针对本项目提出的违约处罚措施完整、全面、具体、针对性强，可行性强，完全满足本项目服务需求；

2.第二档次（3-4分）投标人针对本项目提出的违约处罚措施较完整、较全面、较具体、针对性较强，可行性较强，满足本项目服务需求；

3.第三档次（2分）投标人针对本项目提出的违约处罚措施基本完整、有一定针对性，基本可行，基本满足本项目服务需求；

4.第四档次（0-1分）投标人针对本项目提出的违约处罚措施不明确、缺乏针对性，缺乏可行性，不能满足本项目服务需求；无违约处罚措施不得分。

	内容
	评分因素
	评分标准

	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价

	投标报价

F3

评分标准（10分）
	投标报价评分计算公式
	F3＝（评标基准价/该投标人的投标报价）×10(扣减分值中间值用插入法,小数点后保留两位) 

	
	
	注：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定的规定，本次招标将对符合要求的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的投标人投标报价部分进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标；

2.投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。

3.若投标人满足条件，应按招标文件格式提供相关证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除,投标人须对所提供材料的真实性负责，如有虚假，将严肃处理。


备注：各投标人须根据上述评分因素提供相应证明材料，以便评标委员会进行审查及评分。如上述资料提供不全或来源不明确，以致评标委员会无法核实或判定的，则对应评分项得分为零。
1.评标方法：

本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按技术部分得分由高到低顺序排序；评标总得分相等且技术部分得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序。

2. 评审程序和标准

2.1资格审查、符合性审查
2.1.1资格审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2.1.2符合性审查：评标委员会依据采购文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。

2.1.3符合本章第2.1.1、2.1.2项规定的投标文件视为符合采购文件的技术等实质性要求评审，可以进行技术部分评估，综合比较与评价。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：详见《评标方法前附表》；

（2）技术部分：详见《评标方法前附表》。

2.2.2 评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。

2.2.3 评分标准

按采购文件中规定的评标方法和标准，对满足采购文件实质性要求评审的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：详见《评标方法前附表》；

（2）技术部分评分标准：详见《评标方法前附表》。

2.3综合比较与评价

2.3.1 评标委员会按本章2.2.3规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分；

（2）按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分；

（3）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.3.2报价得分和技术部分得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4得分汇总
2.4.1评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.4.2除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

2.4.3统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

2.4.4得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

2.4.5经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

2.5投标文件的澄清 

2.5.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

2.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。

2.6推荐

评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相等时，按技术部分得分由高到低顺序排序；评标总得分相等且技术部分得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序，若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选投标人排序。

2.7评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告。

2.8评标结果

2.8.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按技术部分得分由高到低顺序排序；评标总得分相等且技术部分得分相同时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。

2.8.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

2.8.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

第六章、投标文件格式
封面：

                          （项目名称）
投标文件

项目编号：

投标单位：                            （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
日  期：        年     月      日

开标一览表

项目名称：
项目编号：
	项目名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	服务地点
	

	服务质量要求
	

	备注
	


注：此表中的投标报价即为最终报价；

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

            年       月       日

第一部分 资格审查部分

一、投标人基本情况表

	1
	投标人名称
	

	2
	注册地址
	

	3
	注册资金
	

	4
	公司类型
	

	5
	成立日期
	

	6
	营业期限
	

	7
	法定代表人
	

	8
	本项目联系人
	
	联系人电话
	

	9
	公司电话
	
	公司传真
	

	10
	经营范围
	


注：兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

二、资格条件承诺函

我方           符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件及其他相关规定，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同-合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

7.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

注：投标人应对其资格信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标(成交)”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，如有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

注：后附相关证明材料或承诺！
承诺单位：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）
      年     月      日

本项目的特定资格要求

无

四、法定代表人身份证明书

投标人名称：                           .                        
单位性质：                             . 
成立时间：        年       月         日
经营期限：                             . 
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：       (电子签章)         
日  期：       年      月      日

(附法定代表人身份证扫描件)

	(正面或反面)
	(反面或正面)


五、法定代表人授权委托书
致：                     .

本人作为         (投标人名称)的法定代表人，在此授权 （姓名）       ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                    （项目名称）（项目编号：      ）投标等相关事宜。

本授权书期限                       。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。

投标人：                                 (电子签章)

法定代表人：                       (电子签章)

日期：        年     月     日

(附被授权的代理人身份证扫描件)

	(正面或反面)
	(反面或正面)


六、其它资格证明材料

（1）中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                  （电子签章）

            年       月       日

注：(1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上8个月度数据，无上8个月度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为服务业。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号)，如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
（2）《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人须提交）

残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                  （电子签章）

            年       月       日
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（3）监狱企业证明材料

《监狱企业证明文件》（原件。符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）价格扣减条件的投标人须提交）

监狱企业证明文件（若是）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                  （电子签章）

            年       月       日
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

（4）其他资料（如有）

第二部分 报价部分

一、开标一览表

项目名称：
项目编号：
	项目名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	服务地点
	

	服务质量要求
	

	备注
	


注：此表中的投标报价即为最终报价；

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

            年       月       日

报价明细

按照提供的采购清单格式进行报价，除非合同中另有规定，供应商的报价均包括完成整个项目的服务成本价格（含利润）、保险、中标服务费等所需全部费用。当合同实施时，合同价格不予调整。（清单详见附件）

二、投标函
致：                  （采购人）

根据                          （项目名称）（项目编号：      ）的采购文件，我方正式授权下述签字人           （姓名和职务）全权代表           （投标人全称）参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方投标报价为     元，愿意按照采购文件中的要求，向你方提供本项目的服务，并严格执行所承诺的责任和义务。

2. 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务周期满为止，本投标函保持有效。

3. 我方承诺已经具备投标人应当具备的条件。

4. 我方承诺严格遵守采购文件中的各项要求及合同条款，并在服务期内承担合同规定的责任义务。

5. 我方已详细审核采购文件，我方对采购文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

投 标 人：                            （电子签章）  

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章）
地    址：                                 

联系电话：                     
日    期：            年       月       日

第三部分 技术部分

应包括（但不限于）以下内容，格式自拟：

一、养护方案

二、养护管理体系
三、应急预案及风险防范处理措施
四、补植苗木来源

五、投标人内部管理制度
六、违约处罚措施
七、拟投入的设施设备情况

	序号
	设备名称
	用途
	数量
	自有/租用
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、养护管理人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附相关配备人员身份证、劳动合同（或社保证明）等相关证件
投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  (电子签章)

           年       月       日

拟派项目负责人简历表情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称（如有）
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任本项目职务
	

	在进行和已完成业绩情况（若无，可不填业绩情况）

	序号
	业主名称
	项目名称
	工作范围
	总投资（或合同金额）
	委托时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  (电子签章)

           年       月       日

九、其它证明材料
（如有）

编制单位：云南银蝉管理咨询有限公司                                                              采购文件

