采购内容及要求

一、项目概况及要求

1、项目概况：为认真贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，落实省委省政府关于加强地质灾害防御能力和水平的部署要求，抓实抓细地质灾害防治各项工作，省自然资源厅全面开展“天上看、地上查、动态管”地质灾害隐患排查工作，进一步掌握寿宁县南阳镇地质灾害风险底数和动态变化情况。

2、要求：（1）技术要求：对福建省自然资源厅地质灾害隐患精准摸排（APP）系统下发的南阳镇1600个房前、屋后高陡边坡图斑进行实地排查，查明系统下发图斑对应的房屋是否存在及房屋切坡高度，根据《福建省地质灾害隐患排查管理系统用户手册》要求完成各图斑相应的信息填报及现场照片采集工作。

（2）质量要求：完成南阳镇1600个房前、屋后高陡边坡图斑信息填报、现场照片采集任务，并通过乡镇、县局、市局审核及省自然资源厅抽查。

（3）设备要求：5G手机，安装福建省地质灾害隐患精准排查APP。

（4）时间要求：中标企业单位应在收到中标通知书后10天内完成该项目，逾期按合同约定支付违约金。

二、技术和服务要求：

1、对福建省自然资源厅地质灾害隐患精准摸排（APP）系统下发的南阳镇1600个房前、屋后高陡边坡图斑进行实地排查，查明系统下发图斑对应的房屋是否存在及房屋切坡高度，根据《福建省地质灾害隐患排查管理系统用户手册》要求完成各图斑相应的信息填报及现场照片采集工作。

2、中标企业单位应在收到中标通知书后20天内，完成南阳镇1600个房前、屋后高陡边坡图斑信息填报、现场照片采集任务，并通过乡镇、县局、市局审核及省自然资源厅抽查。

三、商务条件

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间： 20天内

3、交付条件：按磋商文件和合同要求验收合格。

4、是否收取履约保证金：否。

5、是否邀请投标人参与验收：否。

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按磋商文件和合同要求执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 通过乡镇、县局、市局审核后一次性支付 |

四、其他事项

（一）如供应商有下列情况之一发生时，将被取消中标资格

（1）供应商在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）采购成交公告公示结束后，成交人无正当理由或拒绝领取成交通知书；

（3）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书、成交人在与采购人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的或未按磋商文件规定提交履约担保；

（4）因成交人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

（二）违约责任

如果成交人有下述违约行为或磋商文件中规定的其它违约行为的情况，采购人可以向成交人发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响采购人向成交人提出的索赔：

（1）成交人未能在合同规定的限期或采购人同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；并支付中标合同价款的5%的违约金；

（2）成交人未能使合同的服务项目达到合同规定的最低技术要求，支付中标合同价款的5%的违约金；

（3）成交人未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且成交人在收到采购人发出的违约通知后30天内或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为，支付中标合同价款的5%的违约金。

在采购人上述条款规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法向成交人或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，成交人应对采购人购买同种服务项目所超出的费用负责。而且成交人还应继续执行合同中未终止的部分。

（三）其他情况终止合同

（1）如果成交人破产或发生资不抵债的情况，采购人可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

（2）如果采购人认定成交人在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，采购人有权在任何时候发出书面通知终止合同。

（3）如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，采购人有权在任何时候发出书面通知终止合同。

（四）磋商文件如有未尽事宜，由采购人和成交人另行协商。