工程类竞争性谈判文件
项目名称：大同市第二实验中学校维修改造项目
项目编号：DTTHZB2021-G029
大同市第二实验中学校

大同泰宏招标代理有限公司
二〇二一年十二月

大同市第二实验中学校维修

改造项目
谈判文件

项目编号：DTTHZB2021-G029
采购单位：大同市第二实验中学校             （盖章）       

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）     

招标代理机构：大同泰宏招标代理有限公司     （盖章） 
法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）     
日      期：       二〇二一年十二月                        
目     录
第一部分 谈判公告
第二部分 报价人须知
一、 总则
二、 谈判文件
三、 报价文件的编制
四、 报价文件的递交
五、 谈判
六、 签订合同
七、保密和披露

八、询问和质疑

九、违约处罚

第三部分 商务、技术要求

第四部分 合同文本

第五部分 报价文件部分格式

第一部分 谈判公告
项目概况:
大同市第二实验中学校维修改造项目的潜在供应商应在大同泰宏招标代理有限公司（大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦802室）获取采购文件，并于2021年12月10日 9点 00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：DTTHZB2021-G029
项目名称：大同市第二实验中学校维修改造项目

采购方式：☑竞争性谈判(竞争性磋商 □询价
预算金额（控制价）：239255.65元

资金来源：财政资金

工程范围及内容：阅览室、接待室改造装修。本工程内容分二个项目一个是高中楼三层阅览室、另一个是艺术楼接待室改造装修项目，工程内容：负离子健康板吊顶及灯具安装、阅览室负离子健康板形象墙、接待室墙面装饰负离子健康板、地面铺木地板，两个项目室内墙面、吊顶均刮健康泥、刷健康涂料。

计划工期:15天

施工地点：采购人指定地点
合同履行期限：签约合同时双方约定
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及（含贰级）以上资质,有效的营业执照、安全生产许可证；项目经理（建造师）须具备相关专业貳级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；技术负责人要求具备工程师技术职称。

三、获取采购文件
时间：2021年12月6日—2021年12月8日（谈判文件的发售期限自开始之日起不得少于3个工作日），(北京时间上午8：30-11：30，下午14：00-17：00节假日除外)
地点：大同泰宏招标代理有限公司（大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦802室）
方式：现场购买(现金）

售价：300元
四、响应文件提交
截止时间：2021年12月10日 09点00分（北京时间）
地点：（大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦804室）
五、开启
时间： 2021 年12月 10日 09点10 分（北京时间）
地点：大同泰宏招标代理有限公司（大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦804室）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
 供应商报名须提供的资料：
1、投标人是法定代表人本人，需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件； 
2、投标人代表不是法定代表人，经办人需持有法人授权委托书及经办人身份证复印件；

3、营业执照副本； 

4、安全生产许可证；
5、银行开户许可证件或存款信息证明；

6、企业资质证书；

7、投标截止日期前投标人最近一次缴纳社保金的凭证；

8、具有审计资格的第三方出具的2020年度财务审计报告；

9、投标截止日期前投标人最近一次缴纳税务凭证。
（以上资料须提供原件及加盖投标人公章的复印件3套且属于合法有效的。）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购单位：大同市第二实验中学校
地址：大同市平城区

联系人：王先生        
联系电话：13603520437
2.采购代理机构信息
招标代理机构：大同泰宏招标代理有限公司
地址：大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦804室
联系人：郭先生   
联系电话：0352-5398885
3.项目联系方式
项目联系人：蒋先生
联系电话：0352-7785905        
第二部分  报价人须知

供应商须知前附表
	项号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	大同市第二实验中学校维修改造项目

	2
	采购人名称
	大同市第二实验中学校

	3
	采购代理机构
	大同泰宏招标代理有限公司

	4
	技术要求及说明
	详见谈判文件第三部分商务、技术要求及参数、清单

	5
	施工地点及计划工期
	施工地点：采购人指定地点
计划工期：15天

	6
	质量要求
	合格

	7
	投标有效期
	90日历天

	8
	投标保证金
	(1)投标保证金：肆仟元整(人民币4000元)。

(2)投标保证金以电汇、本票、汇票或支票倒送方式之一在谈判前转入采购代理机构帐户。

(3)交纳投标保证金的银行帐户如下：

收款单位：大同泰宏招标代理有限公司 

开户银行：华夏银行股份有限公司大同惠民西路支行

帐    号：11771000000017462

递交方式：通过本单位基本帐户递交

退还方式：通过本单位基本帐户退还

	9
	预算控制价及资金来源
	239255.65元，财政资金。

	10
	报价文件份数
	壹份正本，贰份副本

	11
	报价文件提交地点
	大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦804室

	12
	报价文件截止时间
	2021年12月10日09时00分

	13
	谈判地点
	大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼致和创投大厦802室

	14
	评审方法
	合理报价最低评审价法

	15
	谈判文件售价
	每套叁佰元人民币(售后不退)

	16
	政府采购相关政策要求
	中小微企业参加本项目谈判：

须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。
谈判人参加本次谈判活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

备注：
合作社和扶贫工作队不能独立或合作完成，必须使用当地建档立卡贫困劳力60%。

	17
	谈判过程中根据谈判情况可能实质性变动内容
	本项目采购需求中技术要求、服务要求、合同条款中有关商务条款。

	18
	现场踏勘
	不组织现场踏勘。


 一、总则     

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2.  定义

2.1“工程”指本谈判文件中所述所有工程物。

2.2“服务”指本谈判文件所述报价人应该履行的承诺和义务。

2.3“潜在报价人”指符合本谈判文件各项规定的合格施工单位。

2.4“报价人”指符合本谈判文件规定并参加谈判的施工单位。

3. 合格报价人的条件

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内施工单位均可参加谈判。

3.2报价人必须是已在中国境内依法登记注册的施工单位，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购机构及谈判小组有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的施工单位其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

3.4报价人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.5报价人购买谈判文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.6如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按谈判文件提供的格式填写)。

4. 报价费用

报价人应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的内容

谈判文件由下列五部分内容组成：

第一部分 谈判公告；

第二部分 报价人须知；

第三部分 采购要求；

第四部分 合同原则；

第五部分 报价文件格式；

第六部分 相关附件。

谈判文件的澄清和修改

6.1报价人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了谈判文件的潜在报价人，均可要求对谈判文件进行澄清，按谈判文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购机构。

6.2提交首次报价文件截止之日前，代理机构可以用更正公告（或变更公告）的方式对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。

6.3采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交报价文件截止之日前2日发出，需要为此调整报价文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。

三、报价文件的编制

7.报价文件的语言和计量单位

7.1报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及报价人与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应公章。必要时谈判小组可以要求报价人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与报价人名称或其它实际情况不符的，报价人应当提供相关证明文件。

8. 报价文件的组成及相关要求

8.1报价文件分为商务部分和技术部分。报价文件所有内容须装订为一册，正本壹份、副本贰份，word电子文档投标文件壹份（U盘）。。

商务部分指报价人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指报价人提交的能够证明报价人的技术符合谈判文件规定的文件。

本次谈判，报价人应按本谈判文件要求提交商务、技术部分内容和需要报价人自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见谈判文件第五部分）。

8.2 报价文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分:

*报价函(见‘报价文件格式’)；

*法定代表人身份证明(见‘报价文件格式’)；

*法人授权委托书 (见‘报价文件格式’)；

*有效的企业法人营业执照副本（复印 件须加盖报价人公章）；

*企业资质证书（复印件须加盖报价人公章）；
*安全生产许可证（复印件须加盖报价人公章）；

*银行开户许可证或存款信息证明（复印件须加盖报价人公章）；

*投标截止日期前投标人最近一次缴纳社保金的凭证（复印件须加盖报价人公章）；

*具有审计资格的第三方出具的2020年度财务审计报告（复印件须加盖报价人公章）；

*投标截止日期前投标人最近一次缴纳税务凭证（复印件须加盖报价人公章）；

信用中国网站(www.credichina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）的信用查询记录的网页打印件。

近三年完成的类似项目情况表（格式见第六部分）；

*报价人基本情况表（格式见第六部分）；

报价人服务承诺；

    报价人认为需要供的其他商务材料。

（2）技术部分：

*报价一览表；

*施工组织设计；

*已标价工程量清单；
项目管理机构；

（a）项目管理机构配备情况表(见‘报价文件格式’)

（b）项目经理简历表(见‘报价文件格式’)

报价人认为需要提供的其他技术材料。

8.3报价文件规格幅面（A4），按照谈判文件所规定的内容顺序，统一装订（报价文件中复印件及彩色宣传资料等均须与报价文件正文一起逐页编排）。

为方便评审，报价文件中的各项表格必须按照谈判文件第五部分格式要求制作。

本项目报价文件副本可以是正本的复印件。

8.4 保证金

（1)报价人须在谈判开始前提交保证金：金额为肆仟元整，￥4000元。

（2）投标保证金采用电汇、本票、汇票或支票倒送方式之一进行交纳，报价人须保证投标保证金在投标截止时间之前确保到账，否则其报价将被拒绝。

收款单位：大同泰宏招标代理有限公司

开 户 行：华夏银行股份有限公司大同惠民西路支行

帐    号：11771000000017462

（3）报价人的保证金电汇交纳后，须在汇款/转帐凭单用途栏中重复写明报价人名称并在谈判前与本公司联系是否到账，如谈判前未收到贵单位的投标保证金，其投标将被拒绝。

（4）未按前述各款要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。

（5）在成交结果公告后5个工作日内，采购代理机构财务部门进行保证金的退还（不计利息）。

（6）成交施工单位的报价保证金，在采购合同签订后5个工作日内办理。

8.5谈判报价

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了执行合同时的全部成本与消耗费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

（2）报价人报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

9. 报价内容填写说明

9.1报价人应详细阅读谈判文件的全部内容。报价文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2报价人照搬照抄谈判文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

9.3报价文件应严格按照谈判文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5报价人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10. 报价文件的有效期

本项目报价文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11. 报价文件的签署及其他规定

11.1组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

11.2报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3报价人应按照谈判文件要求，在每一份报价文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写报价人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或报价人代表的全名或加盖本人签名章。

11.4报价人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次报价文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，报价人亦应当自制偏离表并装订于本次报价文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。
11.5报价人应按本谈判文件所要求的报价文件的份数提交报价文件。

（1）报价人应保证报价文件副本与正本内容严格一致；

（2）报价文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由报价人的法定代表人或报价人代表签字。

由报价人代表签字的，报价人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照谈判文件格式填写）原件附在报价文件中，否则按无效报价处理。

11.6报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有报价人公章及法定代表人或其授权的报价人代表签字。

11.7因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由报价人承担。

四、报价文件的递交     

12. 报价文件的密封及标记

12.1报价文件应按以下方法装袋密封：

报价人须将报价文件所有正、副本及报价人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、报价人全称、地址，并注明“谈判时启封”字样。

12.2如果报价人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购机构对报价文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回报价人。

13. 报价截止时间

报价文件须按照谈判文件规定的时间、地点送达。在报价截止时间以后送达的报价文件，采购代理机构拒绝接收。

14. 报价文件的补充、修改和撤回

14.1报价人可以在报价截止时间前，对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构签字确认，否则无效。

14.2报价人撤回报价的要求应由报价人法定代表人或报价人代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分，密封送达采购机构，同时应在封套上标明“修改报价文件(并注明项目编号)”和“谈判时启封”字样。

14.3在报价截止时间之后，报价人不得撤回报价。

五、谈判程序

15. 成立谈判小组

15.1代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本谈判项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的报价文件进行评估和比较。谈判小组由3人单数组成，其中经济、技术等方面的专家2人，采购方代表1人。

15.2 代理机构（或采购人）就谈判文件征询过意见的专家,不得作为谈判专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份参与评标，采购机构工作人员不得参加评标。

    16.资格性审查、符合性审查

16.1资格性审查

谈判工作开始后，谈判小组须对各报价文件所提供的资格证明文件是否符合谈判文件的要求进行审核。

16.2符合性审查

谈判小组须审查每份报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求。包括但不限于：

（1）报价有效期不足的；

（2）报价数量、工期、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足谈判文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

（3）未按照谈判文件规定报价的；

（4）不符合谈判文件中有关分包、转包规定的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）带*部分的证明文件不全或无效的；

（7）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

16.3谈判小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应该在‘专家谈判笔录’中对审核情况做详细记录。

16.4谈判小组专家依据谈判文件对已通过资格性审核的各报价文件进行书面审核，在审核后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。 

17．确定谈判方案

谈判小组根据采购项目需求情况，熟悉谈判程序、谈判内容、合同草案等条款以及评定原则等事项。

18.谈判

18.1谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项，按照各报价人的签到顺序，与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判。

18.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

18.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

18.4发生实质性变动时，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交报价文件。

18.5重新提交报价文件的形式包括现场提交报价文件补充文件的形式和约定时间再次提交报价文件的形式。

（1）如发生的实质性变动内容较简单，参加谈判的供应商在谈判现场能够做出书面承诺，并且经谈判小组认可，可以以提交报价文件补充文件的形式重新提交报价文件；

（2）如发生的实质性变动内容较复杂，参加谈判的供应商在谈判现场不能马上做出承诺，而必须给予一定的时间根据实质性变动的内容重新制作报价文件，则在谈判现场由谈判小组另行约定时间重新提交报价文件。

19.最后报价

19.1谈判小组对实质性响应谈判文件要求的供应商首次密封报价进行记录。

19.2谈判结束后、各报价人进行最终报价，最终报价以书面形式进行，报价人须在谈判小组确定的最终报价时间将最终报价单于同一时间密封提交谈判小组组长(将报价单放入信封并封口视为密封)。

（1）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务等要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务等要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

20. 确定成交候选供应商

20.1本次谈判比照最低评审价法确定成交单位，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的单位作为成交人。

20.2谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。（质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。)

20.3谈判小组成员在谈判报告及成交结果上对谈判结果进行签字确认。

20.4谈判小组各评审专家将根据技术谈判承诺、商务谈判承诺以及最终报价情况确定成交候选人。

21. 谈判过程保密

21.1谈判开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评审无关的人员透露。

21.2在谈判期间，报价人企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22. 关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该报价人的此前评议结果，
或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

六、签订合同

23. 成交通知

23.1成交人确定后,采购代理机构将在刊登本次谈判公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23.2采购代理机构对未成交的报价人不作未成交原因的解释。

23.3成交通知书是合同的组成部分。

24. 成交服务费

成交服务费用由成交供应商向代理机构支付，费用额度按照国家发改委计价格【2011】534号文规定的费率按差额定率累进法计算。

本次谈判按国家有关规定收取成交服务费，请报价人在测算报价时充分考虑这一因素。

25. 签订合同

25.1成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

25.2成交人应按照谈判文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

25.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的工程项目，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

25.4成交人一旦成交，未经采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

25.5违反29.1条、29.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、保密和披露

26. 保密

报价人自领取谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

27. 披露

27.1采购代理机构有权将报价人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

27.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求报价人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、报价人/成交人的名称及地址、报价文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

八、询问和质疑

28. 报价人有权就谈判事宜提出询问和质疑。

28.1 谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

28.2 报价人对谈判文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。

28.3 报价人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

28.4 报价人认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

28.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、谈判公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

28.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

28.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）报价人对谈判文件条款或技术参数有异议，未在谈判前通过澄清或修改程序提出，并且报价人已经参与报价，而于开标后对谈判文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

28.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关施工单位，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.10 施工单位进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.11 质疑报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

九、违约处罚

29. 发生下列情况之一，报价人的报价保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，报价人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在报价有效期内，报价人撤回其报价；

（2）在评审期间，报价人企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交人未按本谈判文件规定签约； 

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）报价人未按谈判文件规定和合同约定履行义务的。

工程量清单

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：高中楼三层阅览室改造装修
	标段：大同市第二实验中学校维修改造项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人异性
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板并刷防火涂料二遍
4.面层材料品种、规格:负氧离子健康板6mm厚
	m2
	155.63
	
	
	

	2
	011207001001
	墙面装饰板
	部位：形象墙
1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨@600*600
2.基层材料种类、规格:18厚细木工板、刷防火涂料二遍
3.面层材料品种、规格、颜色:负氧离子健康板厚6mm
	m2
	32.96
	
	
	

	3
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子要求:二遍
5.涂料品种、喷刷遍数:健康泥、健康涂料二遍
	m2
	65.76
	
	
	

	4
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	1.基层类型:健康板
2.喷刷涂料部位:吊顶
3.腻子种类:成品腻子粉、健康呢
4.刮腻子要求:二遍
5.涂料品种、喷刷遍数:健康涂料二遍
	m2
	171.31
	
	
	

	5
	030411001001
	配管
	塑料阻燃管敷设 吊棚内敷设 外径20mm以内
	m
	101
	
	
	

	6
	030411004001
	配线
	管内穿铜芯导线 照明线路 导线截面2.5mm2以内
	m
	303
	
	
	

	7
	030412001001
	普通灯具
	1.名称:双头斗胆灯
2.规格:200*400
	套
	20
	
	
	

	8
	030404034001
	照明开关
	1.名称:双联开关
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：高中楼三层阅览室改造装修
	标段：大同市第二实验中学校维修改造项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	9
	01B004
	装饰脚手架
	1.装饰脚手架
	m2
	155.63
	
	
	

	10
	011704001001
	超高施工增加
	1、垂直运输费
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：艺术楼三层接待室装修工程
	标段：大同市第二实验中学校维修改造项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011104002001
	竹、木（复合）地板
	
	m2
	39.69
	
	
	

	2
	011105005001
	木质踢脚线
	
	m
	17.9
	
	
	

	3
	011302001001
	吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人异形
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:18mm厚细木工板并刷防火涂料二遍
4.面层材料品种、规格:负氧离子健康板6mm厚
	m2
	37.8
	
	
	

	4
	011502004001
	石膏装饰线
	1.基层类型:健康板上
2.线条材料品种、规格、颜色:∠100石膏线
	m
	20.6
	
	
	

	5
	011207001001
	墙面装饰板
	部位：墙
1.龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨@600*600
2.基层材料种类、规格:18厚细木工板、刷防火涂料二遍
3.面层材料品种、规格、颜色:负氧离子健康板厚6mm
	m2
	71.82
	
	
	

	6
	010810002001
	木窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:18mm细木工基层板、6mm厚负氧离子健康板面层
	m
	6.3
	
	
	

	7
	010810005001
	窗帘轨
	1.窗帘轨材质、规格:PVC双轨
	m
	6.3
	
	
	

	8
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子要求:二遍
5.涂料品种、喷刷遍数:健康泥、健康涂料二遍
	m2
	11.97
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：艺术楼三层接待室装修工程
	标段：大同市第二实验中学校维修改造项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
暂估价

	9
	011407001002
	墙面喷刷涂料
	1.基层类型:板材
2.喷刷涂料部位:窗帘盒
3.腻子种类:成品腻子粉
4.刮腻子要求:二遍
5.涂料品种、喷刷遍数:健康泥、健康涂料二遍
	m2
	1.58
	
	
	

	10
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	1.基层类型:健康板
2.喷刷涂料部位:吊顶
3.腻子种类:成品腻子粉、健康呢
4.刮腻子要求:二遍
5.涂料品种、喷刷遍数:健康涂料二遍
	m2
	71.82
	
	
	

	11
	011407004001
	线条刷涂料
	1.线条宽度:100
2.刷防护材料、油漆:健康涂料二遍
	m
	20.6
	
	
	

	12
	030411001001
	配管
	塑料阻燃管敷设 吊棚内敷设 外径20mm以内
	m
	37
	
	
	

	13
	030411004001
	配线
	管内穿铜芯导线 照明线路 导线截面2.5mm2以内
	m
	111
	
	
	

	14
	030412004001
	装饰灯
	1.名称:牛眼灯
2.安装形式:嵌入式
	套
	12
	
	
	

	15
	030412004002
	装饰灯
	1.名称:吊灯
2.安装形式:吊链式
	套
	1
	
	
	

	16
	030404034001
	照明开关
	1.名称:双联开关
	个
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	17
	01B004
	装饰脚手架
	1.装饰脚手架
	m2
	39.69
	
	
	

	18
	011704001001
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


第四部分  合同文本

一、通用条款

按中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本执行。

二、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：合同协议书、中标通知书、双方商定的执行合同的谈判纪要和文件、报价书（包括报价函及附录、报价报价表、施工组织设计、有关报价承诺等）、合同专用条款、合同通用条款、技术要求及规范、设计图纸。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国谈判报价法》等国家及省、地行政主管部门发布的有关法律、法规。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除技术规范和图纸中已列明外，报价人如果提出还应执行的其它标准、规范，经工程师批准后执行。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供标准及规范，由报价人自备，费用已含在报价报价中。

3、图纸

3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：除承包人报价时已领取图纸外，合同签约后7天内再提供图纸3套（含竣工图1套）。

发包人对图纸的保密要求：发包人的图纸，不得提供给未经发包人同意的第三者。

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.2监理单位委派的总监理工程师

姓名：             职务：        （承包人进场后即通知）   

发包人委托的职权和需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同执行，发包人将在开工时向承包人提供监理合同副本。
4.3发包人派驻的工程师：发包人派驻工地的工程师是发包人的代表。
姓名：             职务：      （承包人进场后即通知）   
职权：负责协调处理工程实施中应由发包人处理的事务，执行合同中约定的发包人的义务。
5、总监理工程师的委派和指令
总监理工程师在取得发包人同意后，可以委派总监理工程师代表。总监理工程师在监理合同约定的范围内，向承包人发出指令，批准并履行约定的其他义务。
6、项目经理（技术负责人）：承包人应按合同约定的人选，派出项目经理组织工程施工。若更换人选，应取得发包人同意。
姓名：      （承包人填入）  职务：        （承包人填入）  

7、发包人工作
7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：承包人进场施工前。
（2）施工场地与公共道路通道开通时间和要求：已满足。
（3）工程管线资料的提供时间：合同签订后三天内与图纸一起提供。
（4）双方约定发包人应做的其它工作：在合同谈判时，发包人、承包人另行约定。
7.2发包人委托承包人办理的工作：合同谈判时，发包人、承包人另行约定。
8、承包人工作
8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在合同签订后3天内应提供详细的施工设备、人员进场计划，甲供材料清单以及建筑材料的采购计划供监理工程师审查；施工期间承包人应按规定上报各种报表，经监理工程师和发包人工程师批复后执行。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应承担施工场区的一切安全保卫和照明工作，并对其负责，直至工程竣工验收移交。
（3）向发包人及监理工程师提供的办公和生活房屋及设施的要求：不需要提供。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：合同谈判时约定。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工后发包人验收前，承包人负责成品保护，并承担保护费用。
（6）施工场地清洁卫生要求：承包人应按照文明施工的要求，在工地设置相应的卫生设施并保持施工场区清洁卫生，使符合有关规定要求，费用包括在合同总价中。
（7）双方约定承包人应做的其它工作：由发包人、承包人在合同谈判时约定。
三、施工组织设计和工期
9、进度计划
9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签署后3天内应提出更新的、详细的施工组织设计与进度计划给监理工程师、经监理工程师确认后报发包人工程师。
9.2群体工程中有关进度计划的要求：承包人应按合同总工期的要求编制各单位工程的施工进度计划，在监理工程师、发包人工程师审查同意后执行。
10、工期延误
10.1双方约定工期顺延的其他情况：除非遇到不可抗力，工期不得延长，若遇不可抗力，工期延长问题，由双方临时议定。
四、质量与验收 
11、工程质量
11.1若承包人自报的质量等级标准高于要求的质量等级标准，以承包人自报的质量等级标准为合同约定条件。承包人自报的质量等级标准不得低于发包人要求的质量等级标准。
12、隐蔽工程和中间验收
12.1双方约定中间验收部位：合同签订后，承包人应按有关规范与规定提出中间验收部位的安排意见，经监理工程师审查同意后执行。
五、安全施工
承包人负责工地其施工范围内的一切安装的施工安全，包括第三方的人身安全，工地消防安全、物资材料安全。实行围栏式施工，创建安全文明优良工地，并按规定计取费用。
六、合同价款与支付 
13、合同价款及调整
13.2本合同价款采用以下方式确定。
采用可调价格合同，合同价款调整方法：中标价固定不变，如承包人在报价时，存在图纸上包括并且发包人未要求不做属承包人漏项的项目，发包人在执行期将不予支付，结算时发包人也不予认可，并认为此项目的费用已包含在其它相关项目中。
14、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或合同价款总额的比例：本工程无预付款。
15、工程量确认
15.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：竣工后向发包人提交已完工程量计价报告。
16、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：无          
其它约定：
其它有关保修规定在缺陷修复期的基础上，双方在签订保修书内约定。保修书在缺陷修复期结束、最终验收前签订。
七、材料设备供应

17、发包人供应材料、设备：合同谈判时约定。
18、承包人采购材料、设备
18.1承包人采购材料、设备的约定：承包人采购的材料应在使用前2日将有关材料的技术指标、性能、样品、供货商名称等报工程师批准。只有经过批准的材料方可进场。材料与设备应提供样品，必须取得发包人同意后，方可使用。报价时暂定的材料、设备价格，据实结算。
九、竣工验收与结算
19、竣工验收
19.1承包人提供竣工图的约定：工程完成后28天内，向发包人提交竣工图及竣工资料各1套。
19.2中间交工工程的范围和竣工时间：所有工程项目在全部工程竣工验收时一次交工。
20、竣工结算
3天。
21、质量保修
21.1建设工程质量保修按照《建设工程质量管理条例》第六章第四十条保修期限执行。
十、违约、索赔和争议
22、违约
22.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
当发生发包人不按本合同通用条款第14条约定按时支付工程预付款，不按16款支付工程进度款，不按20款支付竣工结算款时，发包人应承担违约责任，并按国家现行银行贷款利率，对未付的款项按拖延时间支付利息。
双方约定的发包人其他违约责任：在合同谈判时具体商定。
22.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：
当发生承包人未能按本合同通用条款第19.2款约定的时间竣工或工程师同意顺延的工期内竣工时，承包人应承担的违约责任，每拖延一日，向发包人支付2000元的违约金，但违约金最高额不得超过合同价的5%。
当发生承包人不按本合同通用条款第11.1款约定达到合同规定的工程质量标准时，承包人应承担违约责任，并对有质量问题的工程进行修补，费用由承包人负责。若承包人在指定的时间内不进行修补，发包人有权利用缺陷修复保证金进行修补。
双方约定的承包人其他违约责任：合同谈判时具体商定。
23、争议
23.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
请项目总监理工程师调解；若调解无效时，可申请仲裁部门仲裁，或采取第二种方式解决，向当地人民法院提起诉讼。
24、工程分包
24.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
本工程不允许分包。
十一、其它
25、不可抗力
25.1双方关于不可抗力的约定：合同谈判时约定。
26、保险
26.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：  合同谈判时商定。
发包人委托承包人办理的保险事项：合同谈判时商定。
（2）承包人投保内容：履约银行保函或合同谈判时商定。
26、担保
26.1本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：合同谈判时商定。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约银行保函或合同谈判时商定的其他方式。
（3）双方约定的其他担保事项：合同谈判时约定。
27、合同份数
27.1双方议定合同份数：本合同正本两份，具有同等效力，发包人、承包人各执一份，副本两份，双方各执一份。
  合同协议书

发包人（全称）：                                     

承包人（全称）：                                       

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                                    

工程地点：                                    

工程内容：                                    

工程立项批准文号：                            

资金来源：                                    

二、工程承包范围

承包范围：                                    

三、合同工期

开工日期：                                    

竣工日期：                                    

合同工期总日历天数    天。

四、质量标准

工程质量标准：                                

五、合同价款

金额（大写）：    ¥：     元   （人民币）        元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、报价函及其附录、工程报价单

4、双方签署合同时的谈判纪要

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术要求

8、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同条款约定进行施工、竣工并在质量保证期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

    合同订立时间：     年      月      日

合同订立地点：                                      

本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地      址：                     地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电      话：                     电      话：

传      真：                     传      真：

开户银行：                       开户银行：

帐      号：                     帐      号：

邮政编码：                       邮政编码：
 二、工程质量保修书
发包人（全称）：
                 
           

承包人（全称）：





     



发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对     （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本次工程施工谈判范围内的全部内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

(1)该工程合理使用年限：

(2)其他项目保修期限约定如下：本工程保修期壹年。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：
承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：

      年   月   日
       年   月   日

第五部分 报价文件部分格式
（正/副本）
项目名称：

项目编号：

报 价 文 件
报价人： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（印鉴或签字）
年  月  日

一、报价函
致：大同泰宏招标代理有限公司

我单位收到了                        谈判文件，经详细研究，我单位决定参加该项目的报价。

遵照《中华人民共和国合同法》、《政府采购法》的规定，我单位经现场考察和研究贵方的谈判文件后，愿以：人民币         （小写）          元（大写）                         元承包                             项目谈判范围内的全部工程施工。
2、一旦我方成交，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我单位接受谈判文件的所有规定和要求，并承诺在本报价文件有效期内，本报价文件对我方具有约束力，并随时接受成交。

4、我单位同意按照谈判文件的规定，本报价文件的有效日期为开标后90天。如果成交，从开标至合同有效日期内，本报价文件继续有效。

5、我方在报价有效期内放弃、撤回投标，其报价保证金将被贵方没收50％。成交后不签约的全额没收。

6、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审查全部谈判文件以及全部参考资料和有关附件，确认无误。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

9、 我方承诺接受谈判文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

10、如果我单位成交，我单位愿意按照谈判文件所规定的内容和我方报价文件的承诺保质、保量做好货物的安装、交验、质量保修等各项工作。

11、除非另外达成协议并生效，贵方的谈判文件、成交通知书和本报价文件是我们双方合同的组成部分。

12、我们愿意按照合同法履行自己的全部责任。

13、我们愿意提供谈判文件所要求提供的所有资料。

14、我单位同意按谈判文件要求支付报价保证金。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，若有下列情形之一的，将被处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商串通的；

（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

报价人（章）：                       

地      址：                         

邮      编：                         

电      话：                         

报价人代表姓名：       （签字）          

报价人代表联系电话：                   

E-mail:                               
日      期：       年     月     日
说明：1. 除可填报项目外，对本报价函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效；

2．报价文件的正本须提供原件。

二、法定代表人身份证明
报价人名称：                                                                  

单位性质：                                                                    

地址：                                                                        

成立时间：        年      月      日

经营期限：                                       

姓名：                 性别：                  

年龄：                 职务：                    

系                   （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                             报  价  人（公章）
                             法定代表人（签字或盖章）：

                             日      期：

                                               年    月    日

附法定代表人第二代身份证正反面复印件。

	
	


注：除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

三、法定代表人授权书
致：大同泰宏招标代理有限公司
本授权书声明：  （报价人全称） （职务） （姓名）  合法地代表我单位，授权 （报价人或其下属单位全称） 的 （职务） （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在（项目名称）的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人：        （盖章）       

法定代表人：        （签字）       

报价人代表：      （签字）   

日   期：      年    月    日

附报价人代表第二代身份证正反面复印件。

	
	


注：除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

四、社保金交纳凭证；
附：银行转账凭证和报价单位基本开户行许可证
五、无违法记录声明

大同泰宏招标代理有限公司：
我公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产听停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
特此声明
                          报   价   人（章）：                                         

                          报价人代表（签字）：                                     

                          日              期：                

  六、报价人基本情况表

	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


后附报价人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证及规费证等复印件
                 七、近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：本表后附业绩的相关证明文件
八、报价人服务承诺
	包括：工程质量、竣工日期、质量保修承诺。




报价人自行编写的商务资料

九、报价一览表
建设单位：

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标报价（元）

大写

小写
	

	质量承诺
	

	计划工期
	

	其他
	


                                        报   价   人（章）：                                         

                                        报价人代表（签字）：                                     

                                        日              期：

 十、分项报价表
格式自拟，但新设公示栏技术参数应符合本项目谈判文件中商务技术要求
十一、施工组织设计

1、报价人应编制施工组织设计，可采用文字并结合图表形式进行编制，包含但不限于：
项目的总体规划；
工程进度计划及工期保证措施；
工程质量保证措施；
施工现场的环保、消防、文明等施工技术措施；
本工程采用的新技术。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
2.1拟投入的主要施工机械设备表 
2.2拟配备的试验和检测仪器设备表
2.3劳动力计划表
2.4计划开、竣工日期和施工进度网络图
（一）拟投入的主要施工机械设备表

               工程
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）拟配备的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）劳动力计划表

                  工程                    单位： 人 

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.报价人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（四）计划开、竣工日期和施工进度网络图

    1.报价人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
    2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
十二、项目管理机构配备情况

                  工程                
	职务
	姓名
	职业或职业资格证明
	在建工程情况

	
	
	证书名称
	级别
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    注：一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，将配备上述项目管理机构。我方保证上述填表内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

十三、项目经理简历表
	姓 名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职 务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	

	项目经理等级
及证书证号
	
	担任项目经理年限
	

	近三年已完工程项目的业绩

	业主单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	合同工期
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附报价人此次投标人员证件复印件
十四、代理服务费承诺书

致：大同泰宏招标代理有限公司 
我们在贵公司组织的                          项目中如获成交, 在接到《成交通知书》的同时,我们保证按计价格[2011]534号文件中工程类代理服务费收取的规定，以现金形式,向贵方交纳代理服务费。
我方如违约,愿凭贵方开出的违约通知,按上述承诺金额的200%在保证金中扣缴.
特此承诺!
报价人名称：                               
地址：                 邮编：               
电话：                 传真：               
报价人代表(签字或签章)：                    
报价人盖章：                                
日期：     年    月     日
报价人自行编写的技术文件

第七部分  相关附件
附件1 （投标保证金退还信息表）
（本表应单独密封，与投标文件一起递交，以保证在定标并合同签订后及时退还各投标人的投标保证金）      

投标保证金退还信息表
	附件

	名  称
	内  容
	备 注

	招标项目名称
	　
	　

	招标编号
	
	

	投标单位名称
	
	

	保证金缴纳方式
	电汇( )银行汇票( )现金( )支票( )
	信息表后附凭据复印件　

	汇款人名称（和交款单位一致）
	　
	　

	账号
	
	

	开户行
	
	

	汇款金额
	人民币大写         小写          　
	　

	汇出时间
	
	

	联系人
	　
	联系方式
	　

	如需邮寄发票，请填写如下内容：

	收件人地址
	　
	

	收件人名称
	　
	　

	邮编
	　
	　

	联系人
	　
	联系电话
	　


附件2

关于投标保证金退还的情况说明

大同泰宏招标代理有限公司：

     我公司参与了项目名称：           ，项目编号：         ，开标时间：     年    月    日。因我公司未按要求填写并递交保证金退还信息，故我公司投标保证金退还滞后事宜与代理公司无关。现于       年      月      日到代理公司办理。

                                       投  标  人：（盖章）

                                       法定代表人：（签字或盖章）

                                       投标人代表：（签字或盖章）

                                       日      期：

附件3

竞争性磋商最终报价单

大同泰宏招标代理有限公司：

根据磋商会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性磋商项目做出最终报价（人民币）如下：

分包号：

总报价：

相关补充说明：

法人代表或授权代表（签名）：

法人代表或授权代表联系电话：

报价人（公章）：              

年   月   日

（说明：磋商报价人可按以上格式制作“竞争性磋商最终报价单”，并加盖单位鲜章后自行携带到磋商现场，用于磋商供应商进行最后报价。）

附件4：

投标人关于适用政府采购价格折扣优惠政策的声明




：

我方已认真阅知《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购优惠政策的具体内容，现就参加   （招标项目名称、招标编号）项目   ，我单位提供投标货物（服务）适用相关政府采购价格折扣优惠政策声明如下：

一、我单位属于如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）
(1)小型、微型企业并提供《中小企业声明函》（   ）； 

(2)监狱企业并提供“属于监狱企业的证明文件”（   ）；
(3)残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》（   ）。

二、投标货物属如下情形：（请选择，以“√”标识，可多选）
(1)小型、微型企业投标且提供本企业制造的货物（   ）；
(2)小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业制造的货物（   ）；

(3)如属于联合体投标，联合体各方均为小型、微型企业且提供小型、微型企业制造的货物（   ）；
(4)如属于联合体投标，小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《联合体协议》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的（   ）。

注：1、监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，适用政府采购价格折扣优惠政策时应针对投标货物作上述“二”四种情形的选择。

2、投标人应填写《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》，否则视为主动放弃享受相应政府采购价格折扣优惠政策。

3、享受政府采购价格折扣优惠政策的投标人中标后，将在中标公告中针对具体优惠情形予以公示，如出现与其声明不一致的情形中标无效，属弄虚作假。

4、投标人根据适用政府采购价格折扣优惠政策的情形，可对“附件4”选择性删除。

投标单位全称（公章）：                

法定代表人或全权代理人： （手写签字） 

签署日期：        年      月      日
附件5：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            企业名称（公章）：

                                        日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6：

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
附件7：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                

  法定代表人或全权代理人： （手写签字） 

                                 签署日期：        年      月      日
