# 广东省政府采购

# 竞 争 性 磋 商 文 件

#### 采购计划编号：440608-2026-01401

#### 采购项目编号：D05-440608-2026-0001-003-2026-01

#### 项目名称：中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目

#### 采购人：佛山市高明区博物馆

#### 采购代理机构：佛山市公共资源交易中心高明分中心

## 第一章 磋商邀请

佛山市公共资源交易中心高明分中心受佛山市高明区博物馆的委托，采用竞争性磋商方式组织采购中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

采购项目名称：中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目

采购计划编号：440608-2026-01401

采购项目编号：D05-440608-2026-0001-003-2026-01

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,313,603.91元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目):

采购包预算金额：2,313,603.91元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他展览服务 | 中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目 | 1.00(项) | 详见第二章 | 2,313,603.91 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：发包人最迟应于合同签订后5日内发出开工令。

### 二.供应商的资格要求

#### 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件提交截止日前6个月内（含响应截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供2025年度经第三方审计的财务状况报告复印件（财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论）。②提供响应文件提交截止日前6个月内（含响应截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明，并同时提供供应商基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》的扫描件。③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供下列任一项证明材料：①参照投标（报价）函相关承诺格式内容。②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目磋商。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库[2014]68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库[2017]141号）的规定。提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件），否则不予认定。本项目标的按照《中小企业划分标准规定》[工信部联企业[2011]300号）划分行业为：建筑业。该项目为服务类。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）：

1)供应商须具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。[注：供应商的资质证书有效期应符合《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）等文件规定，其他省份有相关文件的，按其规定。投标人所具备的资质延续已经核准通过但未能取得新的有效期内的资质证书的，可提供原资质证书扫描件，且须同时提供①国家（省）住房城乡建设部（厅）官方网站的企业资质延续名单截图或打印件；②核准公告官方网站网址链接，证明企业资质延续核准通过，否则不予认可。]

2)供应商须具有有效的《安全生产许可证》，提供有效的证书或证明文件扫描件，并加盖供应商公章。

3)1名，①须具备注册于供应商本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书。【（①一级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；②广东省二级建造师须按《广东省建设执业资格中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》要求提供新版二级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，二级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；③广东省外的二级建造师须按当地政策文件办理注册并提供有效的注册证书扫描件（或电子证书）和相关注册管理办法），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，且电子证照须按照《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书电子证照办理相关工作的通知》（粤建质函〔2023〕754号）等相关文件提供新证照，否则不予认可）。 注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师电子证书有关使用要求如下：距离注册专业有效期或建造师满65周岁的时限低于电子证书使用时限的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限】。 ②拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人未被锁定，响应文件中须提供本项目磋商公告发布之日后的系统截图并提供承诺函(格式自拟)。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。 ③提供供应商（扣除发布磋商公告当月往前顺推3个月内任意1个月）为拟派上述人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。提供以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明扫描件或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件，供应商（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能查询至查询日的上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，供应商如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。

4)1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》或综合类（C3）安全生产考核合格证书（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，且电子证照须按照《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书电子证照办理相关工作的通知》（粤建质函〔2023〕754号）等相关文件提供新证照，否则不予认可），且在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，为投标（响应）单位在职人员，须提供本项目磋商公告发布之日后的系统截图。 提供供应商（扣除发布磋商公告当月往前顺推3个月内任意1个月）为拟派上述人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。提供以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明扫描件或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件，供应商（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能查询至查询日的上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，供应商如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。

5)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

### 三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；/

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：佛山市高明区博物馆

地址：佛山市高明区荷城街道沧江路420号

联系方式：0757-88287083

#### 2.采购代理机构信息

名称：佛山市公共资源交易中心高明分中心

地址：广东省佛山市高明区佛山市高明区荷城街道百灵路88号

联系方式：0757-88620829

#### 3.项目联系方式

项目联系人：张国成

电话：0757-88620829

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：佛山市公共资源交易中心高明分中心

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

对展厅进行展陈提升，包括对展板、多媒体设备、展柜等展陈设备设施的更新，增加展陈手段，对展品进行完善维护等，让广大群众更好接受爱国主义教育，激发爱国、爱乡情怀，发挥爱国主义教育基地培根铸魂的重要作用。具体详见工程量清单。

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 发包人最迟应于合同签订后5日内发出开工令；承包人自开工令载明的开工日期起60个日历天内完成。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,签订合同后五个工作日内，支付至合同价的30%作为预付款 2期：支付比例40%,项目进度达50%时，支付至合同价的70% 3期：支付比例10%,项目完成并通过初验后支付至合同价的80% 4期：支付比例20%,项目完成验收合格且结算审核通过后支付至合同价的100%。注：（1）若本项目成功获得上级专项资金支持，则各期付款中“提交请款审批流程”后的支付周期，须按上级部门对专项资金的管理要求执行，该流程可能导致支付时间相应延长。（2）成交供应商应理解政府部门付款的相关程序，因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。（3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按施工合同条款要求执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价说明及要求 | 1.本项目报价最高限价为人民币2313603.91元(含建安费、深化设计费53647.47元，深化设计费已包含在报价中，不在工程量清单中单列)，安全生产措施费为人民币8370.37元，其中装饰工程为人民币2261.67元，安装工程为人民币5778.47元，纪念馆配套设施为人民币330.23元；暂列金额为人民币40306.93元，其中装饰工程为人民币8261.94元，安装部分为人民币20437.57元，纪念馆配套设施为人民币11607.42元。注：安全生产措施费、暂列金额为不可竞争费，响应供应商在报价中必须包含且不得更改金额，否则其投标无效； 2.供应商的投标（响应）报价若超出项目报价最高限价的，其投标（响应）将视为无效。 3.本项目合同价格形式为固定总价包干，本合同总价是完成本项目招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、赶工措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等一切可预见或不可预见费用，不得以任何理由予以重复计算。 |
|  | 2 | 安全文明施工要求 | 符合国家、省、市、区安全生产、文明施工，严格落实扬尘治理等环保措施。 |
| ★ | 3 | 深化设计服务及大纲编辑 | 1、梳理展览大纲，修改其中存在的错误或问题，仔细核查并修改展览的所有信息。 2、对现有的展览布局进行重新设计和规划，涉及展览流线的调整和对展品的重新分类、布局优化。 3、最终深化设计方案经采购人确认后实施。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他展览服务 | 中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目 | 项 | 1.00 | 2,313,603.91 | 2,313,603.91 | 建筑业 | 详见附表一 |

附表一：中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目设计要求 （一）方案深化设计创作实施要求及有关说明 1.供应商在投标阶段根据采购人所提供的有关资料要求，结合项目实际情况及需要，编制投标深化设计方案。 2.在项目实施过程中，必须服从采购人及相关部门的监督、管理和指挥。 3.中标供应商的设计成果必须经采购人确认，才能投入施工及制作。 4.知识产权的归属:本服务项目所有工作成果的知识产权归项目采购人所有（署名权除外），供应商享有工作成果的署名权，采购人享有本项目所有工作成果的永久无偿使用权。 （二）设计总体原则 结合本项目，综合考虑本项目本土性、历史性与设计硬件、软件相呼应、融合一体；科学运用具有较高艺术水准的辅助展品和声、光、电等高科技手段，包括多媒体、互动装置、图文板、场景、实物陈列、模型、展柜、雕塑等，将观赏性、科技性、教育性、趣味性、参与性、知识性突出艺术特色，但不局限于艺术的专业，将艺术与科学融合一体；打造一个完整的并具有社会科普教育、爱国主义教育等功能于一体的专业性展览。 1.主题鲜明： 展览需具备鲜明的展示主题、完整的逻辑主线。同时还需地域特色，避免与其他纪念展馆雷同。 2.重点突出： 深化设计应当在装饰和展陈两个不同方面有所侧重，对于各个展陈版块的比例，也需做到详略得当，突出展示重点。突出展陈的逻辑性、节奏性、安全性，展线的科学性，体现节能环保、绿色设计的理念。 3.更新便捷： 布展深化设计时，需充分考虑展览内容的恒定性与可变性两大因素，合理区分布展中的恒定内容及可变内容。通过一定布展方法、技术手段，使展馆具有可更新、易维护的特点。 4.经济实用： 布展要坚持高质量、高水平、精致大气、经济实用、可持续发展原则。应在充分考虑社会效益的基础上兼顺设计与展品制作维护费用和展馆运营效益等经济成本。 5.色彩要求： 展馆内部主色调定位要准确、恰当，与建筑本身及周边环境色调相协调。避免因色彩过于单一、平淡而导致展示效果整体乏味，降低观众参观的兴趣；同时，也应当避免因色彩过于繁杂而让观众产生视觉疲劳。 6.在设计中，要体现“五个性”： （1）艺术性：设计造型新颖、简洁大气、灵动活泼；背景墙（图）及展板设计色彩协调，图文编排合理，视觉效果好，有冲击力；可通过多种表现形式和手段，体现艺术水准和艺术品位，彰显长岗坡的文化及旅游特色。 （2）科学性：所有展示手段的运用必须符合陈列展览的内在要求，综合运用灯光、色彩、视频、音效，恰当运用现代科技展示手段，提高体验感，注重实际效果而不喧宾夺主，使之成为“国内一流水平”的陈列展览。 （3）人本性：以观众为本位进行设计，充分考虑不同层次观展群体的要求，采用多样化的表现形式；充分考虑观众观展的心理，把握好展览节奏；充分考虑项目的互动，激发观众的观展兴趣；充分考虑展品展柜的组合，让观众舒服地观展，使之成为洋溢人文气息、体现人文关怀的观览场所。 （4）合理性：要求深化设计方案充分考虑人流、展览空间、互动区域等要素。通过合理的空间布局，打造一个舒适、互动性强的文化、旅游体验环境。 （5）规范性：深化设计标准及规范应符合相关法律法规以及规章制度的要求；室内装饰及展板展台等所有材料符合绿色环保合格要求，防火性能应当满足现行国家规范、规程的要求。 7.本次布展设计必须满足国家、地方或行业的有关设计规范、技术标准等，同时应满足以下需求： （1）深化设计方案应符合我国对知识产权的规约，必须为原创作品，整体效果应符合谢晋元故居配套展陈改陈布展项目的设计要求，在注重区域色彩与轮廓线条的设计美感同时，应兼顾整体展陈空间的韵律和节奏感。 （2）对各功能区展示的重点、亮点部分除了设计有传统的语言引导设备外，还兼顾新型引导方式，以满足不同观众的参观需求。 （3）场景艺术设计要求构思立意准确，制作手法先进，艺术感染力强。 （4）高科技互动展项要求性能稳定，牢固耐用、操作简便、便于后期维修及运行管理。 （5）展柜、独立柜、沿墙柜等设施应满足保存性、展示性、安全性、环保性、密闭性、使用及维护便利性，同时兼顾与空间环境的整体性。 （6）在空间布局和互动方式的设置上，要合理处理“陈列”与“互动”、“个体互动”与“群体互动”、“小空间”与“大空间”的关系，兼顾互联网及新技术的应用与未来发展，使整个空间布局疏密有致，参观过程合理流畅，确保参观过程的舒适性和安全性。 （三）深化设计成果要求 设计成果清单，包括但不仅限以下内容： 1.设计说明 （1）布展陈列综合说明：包括空间布局、陈列内容及形式说明、参观流线说明等。 （2）风格特点等。 2.图纸 （1）装饰图（设计说明、平面图、立面、剖面图、材料清单等）。 （2）机电安装专业图：电气图等专业施工图。 （3）展陈效果图：局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 （4）展项设计图（包括展项系统图、设计图）。 （5）图文展板设计图。 （6）展项操作说明、维护手册。 （7）影片脚本、分镜头。 （8）灯光照明设计图。 （9）其他应属于本项目范围内的设计图。 3.项目结算文件。 4.竣工图。 施工图设计（深化设计）完成后，以上资料需要向采购人提交不少于4份施工图纸质版资料以及1份CAD版原文件，竣工时提交不少于4份竣工图纸质版资料、1份CAD版原文件、全过程设计及施工的全部资料。 （四）内容成果要求 1.展陈大纲 通过开展实地调研，以及形成的图文、全媒体视频、收集到的物料素材等，组织梳理展陈大纲，并邀请相关的专家参与调研与评审。展陈内容包括：文字（形成展陈大纲内容为主），物料（当时的报纸、文件、工具，收集人物的书信、日记等一手资料等），以及挖掘不同故事发生的场景。 2.宣传特刊读本 基于全媒体采访采集的素材，形成48P特刊报告读本，包括采、写、编、排、校、印、发等系列工作。 （五）深化方案设计成果检查与验收要求 陈展方案在方案深化设计、施工图设计（深化设计）过程中，每个设计阶段至少进行一次检查及方案专题汇报； （六）施工图设计（深化设计）检查与成果验收： 1.在施工图设计（深化设计）检查和设计成果验收时，供应商应提交已完成的各种文件和图纸，并进行施工图设计（深化设计）工作完成或进展情况汇报。 2.采购人和监理人对供应商提交的各种文件和图纸进行初步审查，提出初步审查意见。 3.采购人听取供应商施工图设计（深化设计）工作完成或进展情况的汇报和监理人的初步审查意见的汇报后，供应商应当按照初步审查意见进行修编。 4.采购人和监理人对施工图设计（深化设计）工作完成或进展情况、各种文件和图纸数量及质量提出检查意见。 （七）技术要求 1.陈列布展工程 （1）根据项目的陈展提纲，深化陈展大纲，落实陈展深化设计，突出主题内涵，结合展厅空间尺度和表达内容，从色彩、灯光、天花、地面、展墙等建筑装修进行精细化设计，做到内容与形式高度统一，营造出各个展厅强烈的主题氛围。 （2）要充分融合现代技术手段和展示内容，兼顾展厅设计的个性化和普适性，各个展项的表现形式运用得当，风格统一、细节精湛、工艺精美，声、光、电效果设计科学合理，并方便建设、检修和运营。 （3）展区内外兼顾，风格协调统一，使展厅、过道、服务区等公共空间形成一个和谐的整体。 （4）展柜和展板设计采用国际标准，要达到相关风险要求，以确保展品安全，方便维护保养。 （5）高科技互动项目的设计要依据展陈方案内容，做到设计布局合理，操作简便，易于维护，质优价廉。 （6）照明设计要在大幅度提高展览形式与内容感染力的同时，也要考虑以人为本的原则，保证适度和舒适度并达到文物（如有）保护的要求。 （7）材质选择须适应梅州气候特点，有时代气息，工艺美观大方，经久耐用。所有材质需环保节能，以降低运行成本。 2.陈列布展配套工程 （1）本工程的深化设计、施工和展览材料要符合建筑、装饰装修工程、环保、安防、消防等要求以及国家相关规范的要求，并有利于文物（如有）保护。 （2）材料及设备的选用不低于采购人提供的技术参数要求。 （3）装饰装修、电气、消防、暖通等各专业工程设计须满足各项规范要求，并须通过施工图审查及验收。 （八）设计依据及相关规范 1.展厅工程深化设计依据，包括但不限于： 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018） 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015） 《无障碍设计规范》（GB50763-2012） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018修订版）） 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013） 《建筑地面设计规范》（GB50037-2013） 《无障碍设计规范》（GB50763-2012） 《博物馆照明设计规范》（GBT23863-2009） 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002） 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T16571-2012） 《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015） 《城市区域环境噪声规范》（GB3096-2008） 《标志用公共信息图形符号》（GB10001.1-2012） 《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003） 《文化娱乐场所卫生标准》（GB9664-1996） 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 2.展柜设计依据及相关规范： 《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002） 《建筑设计防火规范》(GB50016—2014（2018修订版）) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》(50325-2010（2013修订版）) 文化部《文物藏品定级标准》、《博物馆藏品管理办法》 国家文物局《博物馆照明设计规范》、《馆藏文物保存环境达标（试行）规范》 3.照明设计依据: 《博物馆照明设计规范》(GBT23863-2009) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013) 《室内工作场所的照明标准》(GB/T26189-2010) 《绿色照明工程技术规程》(DBJ01-607-2001)结合ASHRAE/IESNA-90.1-20 《灯具标准》(IEC60598-1-2014GB7000.1-2015) 《统一眩光值》(CIES008/E-2004) 《光源颜色与色温》(CIES008/E-2001) 地方其他相关规范。 （注：以上规范或标准在项目实施期间如有最新的，则按最新版执行） 二、项目施工要求 （一）项目实施场地情况及要求 1.材料堆场设置：材料堆场应设置在供应商的承包区域范围内。室外临时堆放场的设置应服从采购人或监理单位管理。 2.服从采购人或监理单位的总体协调管理，做好与其他专业单位的交叉施工与协调管理工作，按各专业工种界面做到有序施工。 3.成品保护，在施工过程中，对于由土建总包单位及其他专业单位已完成的工程，供应商需要对成品采取妥善保护措施，供应商的承包区域范围内供应商承担成品保护责任，避免造成损毁或破坏，影响结构和观感质量。若因布展工程实施对成品造成损毁或破坏的，相应损失由布展实施单位承担。 4.项目移交工作中，除按相关工程移交管理办法执行外，展陈实施单位须向业主进行全面的技术交底，包括以下但不限于设备使用和维护培训、易损及应急材料配备、较易发生各类安全隐患部位及防范措施等。 （二）确保工程质量的措施 1.建立健全结构，装修从材料、半成品、成品进场，施工安装直至交付验收的质量保证体系，并落实到人。 2.严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法，手续要齐全。凡进场材料、半成品和加工品，都要实行验收手续，索要合格证或检测报告书，无合格证或外观不符合标准者不得进场。 3.以工艺卡、大样图和样板作为技术交底的主要手段，凡是无工艺卡或书面交底的项目，施工员可拒绝施工。 4.所有参加装修施工的技术员、施工员都要预审和熟悉图纸及洽商记录。 5.实行全面质量管理、文明施工，整个工程提前组织培训，统一思想，熟悉操作。 6.按进度计划施工，严格技术管理，当进度与质量发生矛盾时，要服从质量。 7.强调装修项目的基层施工质量，基层要做到平整、垂直和阴阳角方正，保证饰面层质量。 8.加强质量监督检查，采取专业检查与自检相结合的检查方法，并以自检为主，坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度，对工程质量要求一丝不苟。 （三）布展实施基本要求 1.实施原则：结合设计方案做出以具体实施为目的、并具有可操作性的方案文件。 供应商需要对本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性等作出阐述；对本次项目的关键性问题和重点问题的理解和把握；投入与本项目相匹配的整体技术水平与技术力量；项目实施组织设计；对本项目的建设性意见与建议评价。 2.技术规范：本项目采用国家（行业）、省、市现行最新相关规范和标准，若无国家标准，而采用企业、行业标准的，必须提供企业、行业标准的文本文件，及本项目设计图纸及设计说明书作为投入本项目的技术规范。 3.知识产权要求 供应商应保证其提供的工作成果未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任；供应商不得以任何形式向采购人及项目使用单位以外的任何单位或个人提供涉及本服务项目的任何资料（包括但不限于电子档案、图纸、技术和设计创意等），如有违反，必须赔偿采购人及项目使用单位的损失并承担相应的法律责任。 （四）布展实施的作业要求 1.布展实施所使用材料的品种、规格和质量应符合施工图设计（深化设计）和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.布展实施过程中，严禁擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门的批准擅自拆改水、电、气、通讯等配套设施。 3.布展实施应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制实施现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 4.供应商应遵守有关安全劳动保护防火和防毒的法律法规应建立相应的管理制度并应配备必要的设备器具和标识。 5.布展实施过程中，利用建筑结构作为起吊、搬运的承力点时大构件，应对结构的承载力进行核算，经采购人及相关设计单位书面同意，方可利用。 6.凡列为质量监理控制点（包括文件见证点、现场见证点、停止见证点）的监理对象，如达不到质量要求，监理工程师有权责令返工。 （五）布展实施的其他要求 供应商在进行项目实施过程中必须遵循国家相关通用标准和行业规范；遵循相关防火、环保要求；遵循优化、深化、展陈（实体及多媒体数字）内容创作成果与采购人要求的原则进行；供应商必须协助采购人办理项目竣工后的消防验收及环评手续，并承担相关费用；供应商必须协助采购人办理公共防疫的相关手续，并承担相关费用；供应商必须负责布展实施过程中产生的垃圾处理及相关费用。 1.与优化设计成果图纸一致性原则。 2.供应商应有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。 3.布展实施技术文件准备。 4.布展实施现场作业环境的技术准备。 5.参与设计图纸会审和技术交底。 6.编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。 7.质量标准 工程质量应符合以下相关国家规范要求，直至验收合格为止： 设计要求的质量标准：本项目的设计过程和成果必须符合国家、广东省、梅州市颁布的有关设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法，满足采购人的相关功能需求，并通过采购人及有关部门或专业审图机构的审查。在设计过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行设计。 施工要求的质量标准：符合设计图纸要求，执行国家、广东省、佛山市或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，工程质量须达到合格或以上。 （六）安全文明施工要求 杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 项目实施过程中必须考虑项目施工现场的各类安全防护工作，由供应商统一协调管理，安全责任由供应商承担，确保人员安全，且供应商须做好文明施工的相关措施，并确保围蔽设施美观，按照规定进行项目开展进度控制。供应商须按采购人的要求及安排负责设置现场办公用房；由于实施现场在博物馆内，博物馆内不允许实施人员的留宿，供应商在项目实施时对实施场地必须实行全封闭。 实施服务、辅助设施符合展览展示需求以及符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障，设计制造的成品符合相应国家标准、规范要求。 （七）布展试运行要求 1.布展试运行是供应商完成其所承建布展的实施、安装、调试、自检后提出试运行申请，由采购人和监理人组织完成布展项目各项技术指标、展示功能、外观质量、整体效果、安全环保、档案资料等方面的检测和评定的一项工作；通过试运行检测布展的质量及运行效果状态，为项目运行及竣工验收奠定基础。 2.应当遵守国家有关法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则，供应商必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气等现行标准和技术规范。 3.必须确保建筑物原有安全性、整体性，不得任意改变原建筑物的承重结构，不得破坏原建筑物外立面，若需开安装孔洞，在设备安装后应按原有外墙效果修整。 4.材料质量应符合产品有关标准的质量要求和设计要求；对使用有特殊规定的材料制品和设备应按其产品说明书的规定进行。 （八）保修期售后服务的要求 供应商配备固定专属售后团队，对在保修期间紧急故障30分钟响应、2小时到场、24小时闭环修复，普通维修48小时内完工；所有管内维修严格执行错峰静音施工，避开游览高峰期。 三、材料、多媒体展项、场景、艺术品、设施设备等的技术要求 （一）装饰结构部分 1、应满足本项目的要求，结构和安装方式科学、环保。 2、应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到采购人的要求；符合建筑结构负荷要求。 3、布展的结构完善应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合； （二）材料部分 1.建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。 3.建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4.所有材料进场时应对应品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检验报告；进口产品应按规定进行商品检验。 5.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。 6.承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。 7.建筑装饰装修工程所使用的材料在运输，储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。 8.建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。 9.现场配制的材料如砂浆，胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。 10.施工中所选用的建材应严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，并必害物质限量个国家强制性标准。 11.所选之装饰材料均应满足相应的防火等级要求（必要时须附有关方面的鉴定报告）材料均应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等规定。 12.未注明的乳胶漆应为哑光漆，且按设计规定的色板。 13.所有材料必须采用符合国家标准并具有环保认证的材料(国家未制定环保认证标准除外)，若中标供应商未按要求提供环保认证材料的，采购人或使用人可要求中标供应商无条件更换，经采购人或使用人批准后方才使用，由此产生的额外费用由中标供应商承担。 （三）展柜、展台 1.总体要求 1.1外形应与展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映。 1.2展柜的主要结构要达到坚固耐用，应具有良好的安全性，结构稳固，具有良好的防盗和防破坏性能；开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便。 1.3展柜应符合文物（如有）保护的要求，具有良好的密闭性；湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应文物（如有）对展示环境控制的规定要求。 1.4展柜设计、生产制造、安装过程必须符合国家安全规范和标准。 2.展柜用玻璃要求采用安全玻璃。 3.展柜安全要求 3.1展柜安全基本要求 展柜产品设计尺寸偏差、结构安全应符合GB/T3325-2017的要求。 3.2锁具安全要求 （1）锁具安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，不易被人发觉。 （2）锁具要求操作简单方便、安全牢固。 4.展柜内板材、纺织物要求 4.1与展陈部分直接接触的展柜内部背板、展台平面木制板材必须达到防火阻燃要求，同时要求环保、防霉菌、防变形。 4.2展柜内使用的纺织物，原则上须是环保的亚麻布纺织物，符合GB18401-2010中B级要求。 （四）专业照明灯具 1.展厅内除个别走道、设备间外，所有灯具原则上应选用博物馆专业照明灯具，未选用专业照明灯具需征得采购人书面同意。 2.专业灯具应采用同类博物馆通用的展陈灯具，考虑博物馆节能与产品耐用，应用LED照明灯具。 3.博物馆专业照明设备灯具应为专业展陈类（非普通民用）成套产品，并符合GB/T23863-2009《博物馆照明设计规范》，GB50034-2013《建筑照明设计规范》,GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》，GB/T17743:2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》等相关的国家标准及行业规范要求。 （五）版面制作的具体要求 1.图文版的平面制作和安装，必须使用高精度可移喷绘、PVC板、防水无纺布、高质量油画布、铝板等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作手法，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。 2.每一个展示空间在实施前须提供排版文件，并附局部打样，经采购人与业主确认后方可实施。 3.图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。 4.图文板文字、格式正确，科学性定义准确。 5.图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。 6.图文版面符合展示内容要求。 7.图文版安装高度必须符合人体工学，达到适合观看高度。 (六）艺术场景及创作实施要求 1.艺术场景及创作必须以真实可查的历史资料为依据，达到忠于历史、还原历史的目的； 2.艺术场景的道具在保证安全、美观的情况下，以还原场景的历史性； 3.艺术场景及创作必须采用绿色环保材料，达到比例合理、生动逼真、细节有棱有角的实施效果； 4.应用多媒体声光电技术的艺术场景中，在保证整体展示、互动效果的前提下，必须充分考虑安全性、美观性、耐久性以及维护的便利性； 5.所有艺术场景必须在以上实施要求的基础上深入优化、深化、艺术及媒体数字内容创作。 （七）多媒体展项整体制作实施要求 1.展项的设备产品，满足使用寿命长，技术成熟及市场保有量多的设备，最低标准必须满足技术参数，不得偏离，不允许拼装或集成设备； 2.系统集成软件的开发必须达到运行稳定，人性化的控制，满足硬件的需求均需稳定、安全、合法等要求，如感应程序需实现体感播放功能；地面互动程序支持多人多点感应功能；融合控制程序需含图形纠正功能、影视边缘融合功能并支持多台显示终端画面无缝融合等多种功能； 3.智能中控管理程序需含展项运行的开关控制、灯光开关控制及影视播放控制功能；所有展项的控制管理程序须由一个可移动终端遥控器管理。 4.展示内容的策划与制作必须结合整体的设计方案，达到主题鲜明、具有视觉的冲击力，可逆性的修改，满足采购人的需求等； 5.完成强弱电布管布线工作并投入使用移动便携式的强弱电、灯光、音响中央控制系统，实现智能化控制，集成度高，技术成熟、安全可靠，做到环保节能标准。 6.展项中多媒体及数字化设备需选配科学、合理，用材适当，应与陈列环境相协调，且不易损坏，经久耐用。辅助陈列品、模型制作要求题材运用得当，表现形式得体，工艺精良，艺术水准高。声、光、电效果设计科学、合理，并富有创意。 四、其他要求 1.服务单位应有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。 2.布展实施技术文件准备。 3.布展实施现场作业环境的技术准备。 4.编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。 5.服务单位应向监理单位申报其所选分包商的资质资料(包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、操作人员人数及技术级别、操作的机具、管理系统、应持证上岗人员证件等)及分包合同接受审查。 6.应急准备和处置工作 （1）开展应急演练。编制完善应急处置预案，规范应急处置流程，提高关键岗位人员的应急处置能力。 7.保密要求 （1）除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，中标供应商不得将采购人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 （2）除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，中标供应商不得将采购人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 五、其它技术要求： 1.响应供应商应熟悉本项目的图纸及工程量清单，结合项目要求对项目背景、概况、目标、性质、定位、功能、展陈需求等理解透彻，有利于项目的实施。 2.响应供应商根据项目实际情况，制定出一套可行的项目方案深化设计理念，符合项目背景意义，突出主旨，内容严谨；根据展示需求、主题特性进行设计，满足采购需求，有利于项目的实施。 3.本项目采购产品如涉及《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，在验收时须出具CCC认证证书复印件（如实施自我声明程序的，则提供自我声明相关材料（提供在http://cx.cnca.cn/查询的产品的证书编号及查询结果截图）），并在产品外部施加认证标志作为验收依据之一。（提供承诺的，格式自拟）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指佛山市公共资源交易中心高明分中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指佛山市高明区博物馆，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 不收取投标（响应）保证金 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 不收取。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 不收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 一、电子响应文件（必须提供）： （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。 非加密电子版响应文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。 |
| 18 | 其他 | 其他，（一）供应商应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的响应竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标（成交）的，只能按照不同工程项目中标/成交通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标（成交）工程项目的项目负责人。如本竞争性磋商项目为后确定该企业为成交供应商的，采购人将取消其中标（成交）资格。 （二）异常低价审查要求及其他：一、异常低价审查要求：1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述1.1至1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述1.3的情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。通过异常低价审查的供应商不足3家的，不得进入详细评审。 二、开标结束后，请供应商及时进入广东政府采购智慧云平台的等候大厅关注项目进展情况，并保持联系人手机号码畅通，特别是澄清需要及时响应。如因未及时响应导致被作为无效投标处理的由供应商自行承担相关后果。三、供应商通过投标客户端编制投标（响应）文件时，如法定代表人授权委托人未办理电子签章的，可以将签字页打印签字后扫描导入电子投标文件中。四、广东政府采购智慧云平台已建成政府采购金融服务中心，实现政府采购合同融资、政府采购履约保函、政府采购投标保函等金融服务全流程电子化。参与政府采购活动的中小微企业可根据需要线上办理金融服务项目。根据佛山市财政局关于加强政府采购管理进一步优化政府采购营商环境的通知（佛财采购函〔2024〕8号），参与政府采购的中小微企业供应商可凭借中标(成交)通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。五、关于合同签订，根据《佛山市财政局关于落实优化政府采购领域营商环境政策有关工作措施的通知》《佛山市财政局关于加强政府采购合同管理有关事项的通知》要求，通过非招标方式（竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源）采购的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务项目，采购人和成交供应商原则上在中标（成交）通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 19 | 开标解密时长 | 主持人开启远程解密起30分钟内完成。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

#### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

### 四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

### 五、响应要求

#### 1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

#### 2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

#### 4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

#### 5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

#### 6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由佛山市公共资源交易中心高明分中心代收。具体操作要求详见佛山市公共资源交易中心高明分中心有关指引，递交事宜请自行咨询佛山市公共资源交易中心高明分中心；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至佛山市公共资源交易中心高明分中心，到账情况以开启时佛山市公共资源交易中心高明分中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

#### 7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

### 六、磋商、评审和结果确定

#### 1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、/上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、/上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张先生

电话：0757-88620829

传真：/

邮箱：jyzxcgb@gaoming.gov.cn

地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号

邮编：528500

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市高明区财政局法规税政股

地 址：佛山市高明区荷城沧江路为群巷1号5座首二层

电 话：0757-88888765

邮 编：528511

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评审方法

采购包1(中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

#### 3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由佛山市公共资源交易中心高明分中心统一对外发布。

（2）对佛山市公共资源交易中心高明分中心或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

#### 7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

#### 8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

#### 9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①提供响应文件提交截止日前6个月内（含响应截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供下列任一项证明材料：①提供2025年度经第三方审计的财务状况报告复印件（财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论）。②提供响应文件提交截止日前6个月内（含响应截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明，并同时提供供应商基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》的扫描件。③提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供下列任一项证明材料：①参照投标（报价）函相关承诺格式内容。②提供《政府采购供应商资格信用承诺函》作为证明材料（承诺函格式见公告附件）。注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 企业资质要求 | 供应商须具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质。[注：供应商的资质证书有效期应符合《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）等文件规定，其他省份有相关文件的，按其规定。投标人所具备的资质延续已经核准通过但未能取得新的有效期内的资质证书的，可提供原资质证书扫描件，且须同时提供①国家（省）住房城乡建设部（厅）官方网站的企业资质延续名单截图或打印件；②核准公告官方网站网址链接，证明企业资质延续核准通过，否则不予认可。] |
| 7 | 安全生产许可证 | 供应商须具有有效的《安全生产许可证》，提供有效的证书或证明文件扫描件，并加盖供应商公章。 |
| 8 | 拟派项目负责人的要求 | 1名，①须具备注册于供应商本单位的建筑工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书。【（①一级建造师须按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求提供一级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；②广东省二级建造师须按《广东省建设执业资格中心关于启用新版二级建造师注册证书电子证照的通知》要求提供新版二级建造师注册证书电子证照，否则招标人不予认可，二级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；③广东省外的二级建造师须按当地政策文件办理注册并提供有效的注册证书扫描件（或电子证书）和相关注册管理办法），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，且电子证照须按照《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书电子证照办理相关工作的通知》（粤建质函〔2023〕754号）等相关文件提供新证照，否则不予认可）。 注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件规定，一级建造师电子证书有关使用要求如下：距离注册专业有效期或建造师满65周岁的时限低于电子证书使用时限的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限】。 ②拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人未被锁定，响应文件中须提供本项目磋商公告发布之日后的系统截图并提供承诺函(格式自拟)。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。 ③提供供应商（扣除发布磋商公告当月往前顺推3个月内任意1个月）为拟派上述人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。提供以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明扫描件或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件，供应商（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能查询至查询日的上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，供应商如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。 |
| 9 | 专职安全人员 | 1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》或综合类（C3）安全生产考核合格证书（供应商可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件，且电子证照须按照《广东省住房和城乡建设厅关于加快推进建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书电子证照办理相关工作的通知》（粤建质函〔2023〕754号）等相关文件提供新证照，否则不予认可），且在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，为投标（响应）单位在职人员，须提供本项目磋商公告发布之日后的系统截图。 提供供应商（扣除发布磋商公告当月往前顺推3个月内任意1个月）为拟派上述人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。提供以供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明扫描件或供应商（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件，供应商（或其分支机构）如因所在地区社保查询的不同规定，只能查询至查询日的上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，供应商如提供了当地政府部门的社保管理相应文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。 |
| 10 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 11 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。 |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目磋商。中小企业具体标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件进行划分；监狱企业根据（财库[2014]68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库[2017]141号）的规定。提供有效的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件），否则不予认定。本项目标的按照《中小企业划分标准规定》[工信部联企业[2011]300号）划分行业为：建筑业。该项目为服务类。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期符合磋商文件的规定。 |
| 2 | 磋商文件的签署、盖章要求 | 符合磋商文件规定的签署、盖章要求。 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价符合磋商文件要求，是固定唯一价。 |
| 4 | 响应报价有效性 | 响应报价是否在有效范围内。 |
| 5 | 实质性技术与商务条款 | 响应文件未对磋商文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）产生负偏离或不满足的。 |
| 6 | 其它条款 | 不符合磋商文件中规定的被视为无效响应的其它条款。 |

#### 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### 3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### 5.详细评审

采购包1(中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分40.0分 技术部分40.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 多媒体深化设计 (10.0分) | 1、方案内容详实完整、逻辑清晰，能提供完整的多媒体深化设计内容，多媒体脚本编制准确性、创新性高，能同时包含设计目标、互动框架搭建、互动脚本撰写，可落地执行性极强，亮化系统设计合理，光影效果及性能完全满足需求，选配设备（多媒体、AR及数字化设备等）适配性高，质量可靠，操作简单，完全满足或优于本项目采购质量要求，纯项目定制方案，无通用模板化套话，得10分； 2、方案内容较详细、整体全面，能提供基本完整的多媒体深化设计内容，多媒体脚本编制准确性、创新性较高，部分内容能包含设计目标、互动框架搭建、互动脚本撰写，可落地执行性较强，亮化系统设计较为合理，光影效果及性能部分满足需求，选配设备（多媒体、AR及数字化设备等）适配性较好，质量可靠，操作容易上手，方案能够较好满足采购需求，得7分； 3、方案内容完整性一般，条理性、逻辑性普通，能提供基本的多媒体深化设计内容，多媒体脚本编制准确性、创新性一般，方案内容小部分包含设计目标、互动框架搭建、互动脚本撰写，可落地执行性一般，亮化系统设计不合理，光影效果及性能部分满足基本需求，选配设备（多媒体、AR及数字化设备等）适配性一般，部分满足要求，质量较差，操作不易上手，方案仅能满足基础要求，基本适配采购需求，得4分； 4、方案内容粗略，内容残缺，多媒体深化设计内容不完整，多媒体脚本编制准确性、创新性差，方案内容未包含设计目标、互动框架搭建、互动脚本撰写，可落地执行性差，亮化系统设计不合理，光影效果及性能部分不满足需求，选配设备（多媒体、AR及数字化设备等）适配性差，仅小部分满足要求，质量较差，操作难，方案仅为通用模板，未能满足采购基本需求，得1分。注：没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 对项目内容的深化设计 (10.0分) | 根据各供应商提供的深化设计方案（包括但不限于改陈布展的建设方向、展陈设计及元素应用须紧扣主题、版面设计新颖、能提供版面设计效果、图油画能提供小手稿、画面内容符合展陈大纲等）并结合本采购包项目特性进行评审： 1、方案内容详实完整、逻辑清晰，方案中改陈布展建设方向、展陈元素完全紧扣采购项目主题，所有版面内容完全符合展陈大纲要求、版面设计风格新颖独特、能提供5张或以上版面设计效果、油画的创作内容均配套提供对应小手稿，手稿细节完整、可直接支撑后续落地创作的、深化设计方案完全结合本采购包项目特性，针对性强、落地可行性高，方案完全满足或优于采购需求，得10分； 2、方案内容较详细、整体全面，方案中改陈布展建设方向、展陈元素核心内容基本贴合主题，大部分以上版面内容符合展陈大纲、版面设计有一定新意、能提供3张版面设计效果、油画内容提供对应小手稿，手稿要素基本齐全、方案基本匹配本采购包项目特性，整体可适配项目实施，方案能够较好满足采购需求，得7分； 3、方案内容基本完整，方案中改陈布展建设方向、展陈元素主题关联度较弱，小部分内容匹配大纲要求、版面设计形式常规，仅提供1张版面设计效果图，仅少量油画内容提供简易小手稿，方案内容匹配性较低，与本采购包项目特性结合度较低，方案仅能满足基础要求，得4分； 4、方案内容粗略，改陈布展建设方向、展陈元素关联度差，内容不匹配大纲要求，版面设计形式简易，不能提供效果图，未提供油画小手稿，方案内容匹配性差，未能满足采购基本需求，得1分。 注：没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 项目实施组织方案 (10.0分) | 根据各供应商提供的施工组织方案（包括但不限于施工组织设计方案、施工机械和劳动力供应计划、施工工艺、工程质量的技术组织措施、安全生产的技术组织措施、工期的技术组织措施、文明施工的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图等）并结合本采购包项目特性进行评审： 1、方案内容详实完整、逻辑清晰，施工部署、机械配置、人员调配、施工工艺、工期安排科学合理，完全贴合展馆运营专属要求，方案针对工程质量的技术组织措施、安全生产的技术组织措施、文明施工的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图等项目专属核心要点，制定了具体、可落地、全覆盖的专项施工措施及管控方案，完全满足或优于采购需求，得10分；2、方案内容较详细、整体全面，施工措施、人员及机械安排、施工工艺部署合理规范，贴合展馆基本运营要求。能够围绕工程质量的技术组织措施、安全生产的技术组织措施、文明施工的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图等核心专属要点制定专项管控及施工措施，措施基本完善、具备可操作性。方案能够较好满足采购需求及项目现场施工、展馆运营管控要求，无缺项、无明显漏洞，能够有效控制施工干扰，得7分；3、方案内容基本完整，施工流程、措施安排、资源配置无明显错误，整体可行性一般。对展馆专属施工特性考虑不足，针对工程质量的技术组织措施、安全生产的技术组织措施、文明施工的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图等专项要点的应对措施较为笼统、针对性一般，仅包含常规施工管控内容，未结合对应项目制定细化方案。方案仅能满足基础施工要求，基本适配采购需求，施工对展馆运营、游客游览的干扰防控措施有限，得4分；4、方案内容粗略，框架残缺，施工工艺、资源配置、施工部署、安全措施等核心内容不完善、可行性差。完全未结合展馆运营、工程质量的技术组织措施、安全生产的技术组织措施、文明施工的技术组织措施、施工总进度表或施工网络图等项目专属要点，无针对性专项施工及管控措施，方案仅为通用模板，不符合展馆改造项目特殊施工场景要求，无法有效规避施工安全风险及展馆运营干扰，未能满足采购基本需求，得1分。 注：没有提供方案的，得0分。 |
|  |  | 保修期售后服务方案 (10.0分) | 根据供应商的保修期售后服务响应、服务承诺、人员安排方案等进行综合评审：1、方案完整详实，覆盖全维度维保服务，在采购文件合同约定的基础保修期上明确书面承诺延长整体或分项工程质保期限，配备固定专属售后团队，响应时效承诺紧急故障30分钟响应、2小时到场、24小时闭环修复，普通维修48小时内完工；所有管内维修严格执行错峰静音施工，避开游览高峰，完全满足或优于采购需求，得10分； 2、方案完整较详细，保修期完全符合国家规范及项目需求，配备售后团队，响应时效承诺紧急故障1小时内响应、4小时内到场、48小时内修复，普通故障72小时内完成维修；维修可避让游览高峰，具备基本防尘、降噪、现场保护措施，基本满足采购需求，得7分；3、方案内容简略，方案通用性强，保修期满足国家最低标准，无缩短质保情况，有明确报修渠道，有故障响应、到场、修复时效有明确约定但未区分应急抢修时限；有基本现场施工防护措施，但无严格错峰施工细则，得4分； 4、方案内容粗略，存在缺项漏项，质保期低于国家规范最低标准或模糊不清；无固定售后人员，无明确故障响应及到场修复时限，售后时效无任何量化承诺，得1分。 注：没有提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (15.0分) | 供应商自2023年1月1日至本项目响应截止之日止（以合同签订时间为准）承接的同类型项目业绩，每提供一个得3分，本项最高得15分。 注：须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩证明资料。不提供或资料不全不得分。 |
|  |  | 企业资质能力 (5.0分) | 供应商具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书的，得5分。 注：本项最高得5分。须提供相关资质证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 体系认证 (6.0分) | 供应商具有有效的以下证书的，每提供一个得2分，最高得6分：（1）质量管理体系认证证书；（2）环境管理体系认证；（3）职业健康安全管理体系认证。 注：（1）若因企业成立时间不足6个月导致未能取得相关认证，供应商提供了已建立相关体系的证明材料的（如受理回执），对应体系证书评分项可得1分，最高得3分。 （2）需提供上述证书扫描件和在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/） 查询的网页截图或打印页并加盖供应商公章作为证明材料，证书状态应处于“有效”状态，未提供或提供不全的不得分。 |
|  |  | 项目团队人员情况 (14.0分) | 1、项目负责人： 具有建筑工程相关专业中级或以上职称的，得4分，本小项最高得4分。 2、设计专业人员：具有建筑装饰设计或环境艺术或环境艺术设计工艺美术师中级或以上职称的，每1人得2分，本小项最高得6分。 3、安全负责人：具有注册安全工程师（建筑施工安全）中级或以上资格证书且具有建筑工程相关专业中级或以上职称的，得2分，本小项最高得2分。 4、造价工程师：具有土木建筑专业一级注册造价工程师执业资格证书且具有建筑工程相关专业中级或以上职称的，得2分，本小项最高得2分。 注：须提供证书扫描件，及扣除发布磋商公告当月往前顺推3个月内任意1个月供应商为其购买社保的证明材料复印件，不符合上述条件或未提供相关证明材料的不得分。上述人员不得兼任，否则不得分。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

#### 7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

佛山市政府采购项目合同书

项目名称：中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目

项目编号：

采购包/采购包名称：

第一部分合同协议书

发包人（全称）：佛山市高明区博物馆

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目。

2.工程地点：佛山市高明区。

3.工程立项批准情况：

□项目统一代码：                                        。

□工程核准文号：                                   。

□工程备案文号：                                        。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容： 本项目为中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目，项目主要内容是对展厅进行展陈提升，包括对展板、多媒体设备、展柜等展陈设备设施的更新，增加展陈手段，对展品行完善维护等，让广大群众更好接受爱国主义教育，激发爱国、爱乡情怀，发挥爱国主义教育基地培根铸魂的重要作用。具体详见工程量清单。

工程承包范围：具体包括本项目图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程移交阶段、缺陷责任期、保修期和工程结算工作，并负责跟进工程资料备案 。

二、合同工期

计划开工日期：2026年      月      日。

计划竣工日期：2026年      月      日。

合同工期总日历天数：60天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

标准工期总日历天数：        天；

招标工期总日历天数：        天（如有）。

三、质量标准与创优目标

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。

质量创优目标：    /    。

安全文明创优目标：    /    。

绿色建筑评级目标：    /    。

其他创优目标：    /    。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                      （¥                   元）。

其中：

（1）安全生产措施费：

人民币（大写） 捌仟叁佰柒拾元叁角柒分  （¥ 8370.37 元）；

（2）人工费：

人民币（大写）                 （¥                   元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          /       （¥        /         元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）             （¥           元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）  肆万零叁佰零陆元玖角叁分 （¥  40306.93  元）；

（6）税额：

人民币（大写）             （¥           元）。

本工程增值税计税方法：一般计税方法☑   简易计税方法□

2.合同价格形式：固定总价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第1.5款的规定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与中标合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026 年      月     日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市高明区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，发承包人另行签订补充协议，补充协议是合同文件的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执       份。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

佛山市高明区博物馆

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

经办人：                              经办人：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地址：                                  地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账户名称：                              账户名称：

账号：                                  账号：

第二部分通用合同条款

通用合同条款直接引用《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同（示范文本2025）》第二部分“通用合同条款”内容。此略。

三、专用条款

1. 一般约定

1.1定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：采购文件（含答疑文件、澄清文件和修改通知）、投标（响应）文件、承诺函、相关施工和验收规范、补充协议、有关工程的洽商记录、会议纪要及其他书面协议等资料。

1.1.2 发承包人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                                       ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                       ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸及工程量清单确定。

1.1.3.10临时占地包括：           /          。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：           /         。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国务院、省、市、地方或行业现行相关标准和规范，包括但不限于《建设工程质量管理条例》、《工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、本工程的设计文件技术标准要求。若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不适用 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 不适用 ；

发包人提供国外标准、规范的时间： 不适用 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按本工程设计文件技术标准和功能要求执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）双方在履行合同过程中有关工程项目的洽商、变更等方面的协议或文件；

（3）中标（成交）通知书；

（4）承包人投标文件及其附件（含评审期间的澄清文件和补充资料）；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）采购文件相关澄清修正说明；

（10）已标价工程量清单或预算书；

（11）标准、规范及有关技术文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前3 天向承包人提供图纸，如该图纸不影响承包人开工或施工的，发包人可根据工程的需要及时提供或补充；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供2套图纸，如需另行增加图纸，需通过发包人向设计人购买，相应的费用由承包人自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图设计图纸。

1.6.3 图纸的修改和补充

1.6.3项补充以下内容：

经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计。未经批准，承包人擅自对设计文件的任何部分进行修改的，发包人或监理人可要求承包人限期进行整改，若承包人逾期未改正，承包人须按工程合同价0.5‰/天的标准向发包人支付违约金；若承包人逾期未改正，造成工程被责令停工导致合同延误的，还应承担工期延误的违约责任；造成重大质量或安全事故的，承包人除应承担法律法规规定的责任外，还须向发包人另外按签约合同价1%的标准支付违约金，并赔偿发包人的全部损失。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计方案、安全生产及文明施工方案、减隔震技术专项施工方案、现场施工安全用电方案、渣土运输方案、绿色施工方案（含防扬尘方案）、基坑支护施工方案（如有）、基坑施工监测方案（如有）及其他相关的规范性文件；

承包人提供的文件的期限为：承包人在接到施工设计图纸后七天内；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：文本和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：   /  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的规定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  3  日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延，合同双方当事人应按照约定期限内送达指定地点和接收人。收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

1.7.2 发包人接收文件的地点：佛山市高明区博物馆；

发包人指定的接收人为：                                          。

承包人接收文件的地点：    现场项目部    ；

承包人指定的接收人为：                                          。

监理人接收文件的地点：    现场项目部     ；

监理人指定的接收人为：                                          。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利和授权，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续 。

1.10.2 场外交通

本条修改为：承包人应当遵守有关环境保护和安全生产的法律，充分履行环境保护的义务，使用车辆运输土方、砂石过程中必须满足高明区城市管理条例中的相关规定，不得对环境造成污染。若承包人在履行建设工程施工合同的过程中，未充分履行环境保护义务的，受到城市管理及环境管理部门行政处罚的，发包人可对承包人作出不超过10000元/次的处罚金。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查，相应责任由承包人自行承担。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。因承包人未合理预见所增加的费用和延误的工期责任由承包人承担。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工现场确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行勘探现场，考虑施工所需道路和交通设施，费用包含在签约合同价中。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘.密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

工程量清单已视为包含设计图纸及对应规范要求的所有工程内容，若工程量清单存在缺项、漏项的，且承包人未能在有效期内（招标答疑阶段）提出，则以设计图纸所列项目为准，其费用应视为已包含在合同总额之中，不再单独列项计取（若项目实施过程的变更内容与此项冲突，以本项条款优先处理）。

措施项目费不因工程量的偏差以及一般变更进行调整。若因较大、重大设计变更造成承包单位措施项目费实际投入总额增加或减少的，差额部分的措施项目费按照批复变更金额暂行计入（最终以财政部门结算审核为准，工程变更分类由《关于印发<佛山市高明区政府投资建设项目工程变更工作指引>的通知》（明变更〔2023〕1 号）定义）；若工程建设过程中出现某单位、单项工程取消，则对应单位、单项工程的措施项目费扣除。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                       ；

身份证号：                                                      ；

职    务：                                                       ；

联系电话：                                                      ；

电子信箱：                                                      ；

通信地址：                                                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

1、签收承包人向发包人送交的函件；检查、督促承包人履行工程质量、进度、安全文明施工等合同约定和法律规定的义务并提出意见和建议、指令；组织和（或）参加工程验收并签署意见；组织召开工程管理会议。2、施工组织设计审核、签发设计变更及工程联系单、签署停工决定、工程进度款支付证书、现场签证、工程竣工验收证书。3、经发包人代表签署确认的或与工程价款、工期相关的发包人文件或监理文件，须加盖发包人印章后方对发包人产生约束力，否则承包人无权以发包人代表签章为由向发包人提出任何主张。4、处理和协调外部施工条件；5、对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；6、发包人代表可根据工作需要另行指定发包人其他人员代为履行相关职责并告知承包人。7、代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。8、本工程中涉及变更工程、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面盖章确认，发包人代表无权单独作出任何签证、确认或承诺。

以上涉及到增加工程费用和重要协调事项等方面必须事先向发包人报告并征得其批准。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订施工合同后3天内（如发包人未能按规定移交施工场地，造成工期延误，仅负责工期顺延，不给予经济补偿；如发包人未能按规定移交施工场地是因为承包人的原因造成的，则承包人无权获得任何补偿）。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：发包人只提供施工方案设计图纸中明示的工程红线范围以内的用地，若需要其他临时施工用地，则由承包人自行解决并承担其费用。施工用地交接后，其管理工作即由承包人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工作，遭损坏、盗窃的，承包人须负责赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决并承担一切相关费用。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工期间的水费、电费由承包人承担。施工用水、用电由相应供水、供电部门根据现场情况安排接入点，并由承包人办理报装，报装时产生的一切费用由承包人承担。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工便道由承包人自行考虑，费用已包含在合同价中。

（4）提供有关资料的时间：开工前5天。

（5）办理有关所需证件的约定：由承包人办理本工程有关的施工报建手续和竣工验收手续，发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用由承包人负责，已包含在合同价中。

（6）现场交验的时间：开工前3天。

（7）提供标准与规范的时间：开工前。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：施工过程中，承包人应合理优化施工方案，注意做好保护措施。若因承包人按图施工或不按图施工等一切因施工造成邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的损坏，由承包人承担因此而引起的一切经济损失和法律责任。如需进行房屋鉴定，相关费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /      。

发包人是否提供支付担保：                 。

发包人提供支付担保的形式：                。

支付保函公示的期限：  /  。

人工费用拨付周期不得超过 1 个月。

2.8 现场统一管理协议

发包人直接发包的专业工程总承包服务费的约定：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（8）除通用合同条款约定外，承包人应遵守国家、广东省、佛山市有关工人工资支付的专项规定，承包人应按规定设立工人工资专用账户，及时将每期工程款中的人工费款项（或工人工资款）单独足额拨入工人工资支付专用账户，并及时支付工人工资。人工费用拨付周期不得超过1 个月。

（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、按建设工程档案验收部门要求和根据本工程项目定性要求按GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》标准要求；2、按GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》标准要求提交工程重要节点和隐蔽工程等声像声像材料（纸质和电子版）。

承包人需要提交的竣工资料套数：5套，费用已包含在投标报价中。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：文本和电子文档（按建设工程档案验收部门要求（整理提交3套）和根据本工程项目定性要求按GB/T50328-2014《建设工程文件归档规范》标准（整理提交2套））。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）完成发包人委托承包人办理的工作。

2）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

3）开工前7天，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

4）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

5）施工合同签订后三天内派驻工地代表（即投标（响应）文件所指的项目负责人），负责整个工程施工。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。

6）在本工程施工期间，承包人所委派的主要管理人员必须进驻现场，没有发包人的批准不得擅自离开，否则，将给予承包人0.3万元/每人经济处罚标准在工程款中予以扣除，承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请，并提供后任者的资质、业绩证明文件，未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。后任项目负责人继续行使合同文件约定的前任项目负责人的职务，履行前任项目负责人的义务。对承包人单方面作出的实质性更换项目负责人的行为（如项目负责人长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求作出改正及按合同价的10%处罚。发包人可以与承包人协商，要求其更换认为不称职的项目负责人或项目技术负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换。

7）承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工，除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负。

8）施工场内的用水、用电、通信线路连接、接驳等施工单位投标前须踏勘现场自行了解。承包人不得以临时用水、临时用电未接通为由延迟或拒绝施工，施工内外用水、用电（含水电接驳及施工用水用电报装和安装、停电采用的发电机等）、通信线路连接、接驳由承包人自行解决，且须按国家安装规范安装经正式检验的独立施工用水表、电表，施工用水、用电费及通讯费等由承包方负责，相关费用已包含在签约合同价中，发包人不另行计量支付。

9）施工范围外的公共道路和设施按现状，施工临时道路和设施由承包人自行考虑和负责，费用已包含在签约合同价中；

10）发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有），承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行进行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，以及自行负责施工现场的三通一平费用，包含在签约合同价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任；

11）因承包人原因造成伤亡事故（包括因施工设施、建筑物料、围蔽和警示设备、安全措施及安全管理等造成的事故）或损毁公共设施的，所产生的一切责任和费用由承包人负责；

12）承包人在施工过程中须严格执行《佛山市建设工程文明施工管理规定》，注意环境卫生、施工安全，施工场地设置符合相关技术规范的隔离护栏，确保场内干净整洁，场内道路硬底化，物料堆放整齐，承包人要确保施工车辆净车出场，施工期间必须要设置专人负责周边路面、地面的保洁；

13）工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员；

14）承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施；

15）施工全过程应使用已经环保编码的国III 及以上排放标准的非道路移动机械，且排放达标、不冒黑烟和使用正规油品，对未按上述要求使用非道路移动机械和油品的，进行相应费用的扣减；非道路移动机械进退场需使用佛山市非道路移动机械监管小程序进行打卡接受监管；

16）严格执行《高明区建筑渣土管理暂行办法》和《高明区建筑渣土管理实施细则》规定，工地要有专用渣土堆放场地，要有防尘措施，要配备渣土排放管理人员，渣土实行密闭化运输，施工弃（渣）土的运输，必须委托有弃（渣）土运输资质的专业公司统一运输；

17）承包人应严格执行《佛山市扬尘污染防治条例》规定，严格按照工程防治扬尘“六个百分百”措施落实本项目的防治扬尘工作（施工工地实现100%封闭管理，并采用硬质围挡；施工工地设置洗车槽，安装冲水设备，出入口车辆冲洗达到100%；工地渣土运输实行100%密闭运输；施工工地主要道路100%硬化；裸露场地和土方、堆场100%覆盖或临时绿化；施工现场土方作业、拆除作业做到100%洒水、喷雾降尘），以及安装在线空气质量检测设备、防扬尘监控设备及安装等，所有措施费用已包含在签约合同价中；

18）上述13至17条，承包人在施工期间上述措施落实不到位被相关行政主管部门检查发现问题并向发包人反映的，每次扣罚5000元。具体以发包人发出的函件作为扣罚依据。发包人组织现场安全文明施工检查发现问题的，每次扣罚3000元。

19）满足高明区城市管理及有关规定；

20）凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应无条件服从业主、监理单位的要求，不得干扰其他在建施工段的正常施工。承包人的工作面如需交叉作业而占用其他施工段的工程范围或相关设施，承包人应自行做好与其他施工单位的协调工作，承包人应承担其采取上述措施而可能发生的全部费用，并计入签约合同价中。承包人施工过程中须保护好现有或相邻标段工程成品及构筑物，若有损坏，必须无条件修复，修复费用由承包人负责，发包人不另行支付相关费用；

21）配合发包人做好项目的检验、检测、监测等工作，所发生费用包含在签约合同价中；

22）承包人对工地实行用工实名制信息化管理（含必备的软硬件管理系统等），相关费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付相关费用；

23）承包人需采取安全管理措施，包括按照住建部门要求安装施工现场安全防控视频监控，相关费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付相关费用；

24）基础开挖前，承包人负责对工程周边临近建筑物进行安全鉴定；施工期间，承包人负责对基坑和工程周边临近建构筑物进行监测，安全鉴定、监测等相关费用已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。如因施工原因造成工程周边临近建构筑物的损坏或开裂等，则承包人负责进行修复，并承担相应的修复费用。

25）在项目建设过程中，由监理以及发包人出具的整改通知单，不能及时整改的，每次处罚1000元。

26）在项目建设过程中，承包人接到建设行政主管单位、发包人或质监站的工程整改通知后，未按要求在限期内进行整改并回复的，处以1万元～5万元/次违约金。

27）如施工范围内属人流商业密集区，施工期间不得影响商铺正常营业及住户正常生活，搭设脚手架施工，安装前必须做好与受影响商铺、住户的提前沟通；在施工期间安排人员做好日间疏导及夜间值守工作；并合理安排工期，以降低施工影响。所需措施费用包含在投标报价中。

28）施工期间，若周边商铺或居民对施工噪音或其它施工原因影响而向相关行政主管部门投诉的，承包人应及时做好解释工作并进行相应的整改，同时配合发包人对投诉进行回复，相关费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付相关费用。

29）承包人应在签订合同15个日历天内完成项目经理部的搭建，并按发包人要求完成相关布置，相关费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付相关费用。若项目部搭建逾期，发包人可对其作出每逾期1个日历天扣罚2000元。

30）承包人应按佛人社【2015】261号、佛人社【2019】47号文件的要求，在项目开工前，向项目所在地税务部门为不能按用人单位参加工伤保险的覆盖项目使用的所有职工（包括施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位等使用的职工）一次性代缴工伤保险费，相关费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。保险期限为施工之日起至项目竣工验收合格之日止；承包人应当制作建设项目参加工伤保险公示牌，并在项目部驻地显著位置张贴公示；承包人未如实申报合同总价等导致未足额缴纳工伤保险费的，相关责任及费用由承包人承担。

31）本合同价中包含了承包人编制竣工资料和竣工图的全部费用。

32）凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应应在施工前对施工范围内的地上、地下管线进行认真排查，注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

33）承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。

34）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。

35）承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点，并负责将其外运。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，发生的相关费用已包含在合同价中。

36）为保证本工程的质量，承包人应按本工程采购文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购。承包人在施工过程中,因工程质量不符合工程设计图纸、技术标准、施工及验收规范、施工合同要求或有关条例、办法规定的，监理单位、发包人有权要求停工或返工，承包人必须自觉地或返工令生效后立即执行，并承担由此产生的各种费用，导致的工期推迟不予顺延。否则，发包人可中止施工合同，所完成工程量不给予结算。

37）承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。承包人在工程竣工验收后10天内，应向发包人提供符合《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，按规格编制成册的、真实的、完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份（内含电子文件四份），经监理方审核签收后由承包人提交发包人归档并同时提交有关归档的证明文件。

38）经批准的设计文件，任何单位或个人不得随意改变。承包人应按经批准的设计文件施工，不得随意调整变更，不得擅自修改工程设计。

39）承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣(交)工资料，配合办理工程竣(交)工验收，及时办理工程结算相关手续。

40）承包人对工地实行用工实名制信息化管理（含必备的软硬件管理系统等），相关费用包含在签约合同价中，发包人不另行支付相关费用。承包人对所承建项目的全部农民工实行实名制管理，建立涵盖劳动合同、考勤记录、工资支付等内容的台账资料，并保存至工程竣工后至少3 年。

41）承包人应在收到开工通知之日起3 日内或者开工通知规定的期限内及时安排本单位相关人员进场。

42）承包人应遵守资金监管或共管的相关要求。

43）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同(包括分包合同) 条款，不得拖欠工人工资，承包人应实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位需按月考核农民工工作量，编制工资支付表并经农民工本人签字确认后提交施工总承包单位。施工总承包单位须对照实名制管理系统和工资管理系统，对分包单位每月提交的工资支付台账进行审查，审查通过后按月通过工资专用账户及时将工资发放至农民工本人。

44）承包人应及时注册使用佛山市农民工工资管理系统或行业主管部门要求使用的农民工工资管理系统，实施动态监管。

（11）承包人应当接受发包人制定的施工履约评价细则，详见附件16《施工合同履约评价细则》。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行。

3.2.2 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月现场施工日出勤率应当达到80%以上，每日出勤时间累计不得小于4小时，否则每人每日2000元的标准向发包人支付违约金。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

3.2.3项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：没有发包人或监理工程师的批准不得擅自离开施工现场，否则承包人应向发包人支付每人每日2000元标准的违约金。

3.2.4 承包人擅自更换项目经理的违约责任：对承包人擅自更换施工项目经理或单方面作出的实质性更换施工项目经理的行为（如施工项目经理每月现场施工日出勤率少于80%等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改、约谈法定代表人等）要求承包人整改，并有权要求承包人须向发包人支付5000元/次的违约金，同时发包人保留要求承包人按照采购文件、投标（响应）文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。

3.2.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人超过限期仍不更换的，承包人应从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金每人每日3000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。承包人不按合同约定的时间安排人员进场，或未全部进场的，承包人应按人员类型，从约定时间的次日起，向发包人支付违约金。其中项目经理、技术负责人，每人每日按签约合同价1‰ /天的标准；其他人员，每人每日按签约合同价0.4‰ /天的标准。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：如确需离开现场，必须征得监理人和发包人的同意。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：其中项目技术负责人，每人每日按1万元的标准；其他施工现场关键岗位人员，每人每日按5000元的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

3.3.3 承包人应当按照合同承诺组织满足采购文件、投标承诺资格条件的本单位相关人员到岗履约，否则属于单方面更换人员或擅自更换人员，承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人每人每次按3000元的标准；其他人员，每人每次均按2000元的标准。发包人保留要求承包人按照采购文件、投标（响应）文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。

增加3.3.4-3.3.13项：

3.3.4在合同履行期内，主要施工管理人员，除下列特殊情形外原则上不得更换：（一）退休、移民的，或者辞职且未在项目参建单位以及其上级（下属）单位工作的；（二）死亡的；（三）因怀孕、产假、重病或者重伤两个月以上不能履行职责的。由于以上（一）、（二）、（三）项原因需要更换的，承包人应报发包人审批，经发包人审批同意后可进行更换。

3.3.5在合同履行期内，主要施工管理人员，出现以下特殊情形的：（一）因违法被责令停止执业；（二）无法正常履行合同约定的责任和义务，经项目建设单位“三重一大”会议集体决策认为不称职需要更换的；（三）因涉嫌犯罪被羁押或者被采取留置措施的；（四）因犯罪被判刑的。发包人应当要求承包人更换人员，承包人应立即更换人员，并根据合同标的额按人员类型向发包人支付相应违约金。合同金额低于5000万元的项目，施工项目经理每人每次按5000元的标准，项目技术负责人每人每次按3000元的标准；其他人员，每人每次均按2万元的标准。发包人保留要求承包人按照采购文件、投标（响应）文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利。

3.3.6 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：出现需要更换施工现场关键岗位人员的特殊情形时，发包人应当要求承包人在一定期限内（期限根据项目实际而定）更换人员，承包人超过限期仍不更换的，承包人应根据合同标的额并按人员类型，从约定时间届满的次日起，向发包人支付违约金。施工项目经理、技术负责人每人每日3000元的标准；其他施工现场关键岗位人员，每人每日按1000元的标准。

3.3.7承包人在人员更换过程中不得有弄虚作假行为，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目经理，每人每次按100万元的标准；项目技术负责人，每人每次按20万元的标准；其他人员，每人每次按2万元的标准。发包人保留要求承包人按照采购文件、投标（响应）文件及合同约定组织本单位人员到岗履约的权利 。

3.3.8发包人对工程现场的下列人员实行人脸识别电子化考勤：（一）施工现场关键岗位人员，其中除项目经理、技术负责人以外的施工现场关键岗位人员，按照有关合同和工程进度对应当进场的人员实施考勤；（二）分包单位的现场负责人、安全责任人，劳务合作单位的现场负责人、安全责任人；（三）项目建设单位认为应当开展电子化考勤的现场其他人员。承包人对施工现场的人脸识别考勤制度未执行到位，不按发包人指令配合录入个人信息的、录入人员数量有缺失或提供虚假资料的，发包人或监理人要求承包人限期进行整改，逾期不改正的，承包人按1000元/人/次的标准向发包人支付违约金。

3.3.9承包人须按要求对被考勤人员进行人脸识别电子化考勤，被考勤人员的出勤率和日出勤时间需达下列要求，否则视同缺岗，其中项目技术负责人每月现场施工日出勤率应当超过60%，且每日出勤时间累计不得小于2小时（其中工程总承包项目或施工项目的合同金额在5000万元以上的，每日出勤时间累计不得小于4小时）；其他考勤人员，每月现场施工日出勤率应当超过70%，且每日出勤时间累计不得小于4小时。承包人应进行人脸识别电子化考勤的人员不按规定进行人脸识别电子化考勤或考勤时间不达要求的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目技术负责人，每人每日按1000元的标准；其他考勤人员，每人每日按500元的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

3.3.10承包人须进行人脸识别电子化考勤的人员必须在施工现场的人脸识别电子化考勤系统上进行电子化考勤，不在施工现场进行电子化考勤，或存在照片打卡、远程打卡或修改打卡数据等其他弄虚作假行为的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目经理按4000元/次的标准、项目技术负责人按2000元/次的标准，其他主要管理人员按1000元/次的标准。

3.3.11应列入考勤的人员在施工工地开工期间如因休假、患病或者外出参加政府部门、项目建设单位、本单位本部有关会议等原因不能在岗的，应当事前告知项目建设单位并在考勤系统上进行请假报备。根据请假报备情况，结合会议通知、签到表等佐证材料核对请假时间，将佐证材料上传至考勤系统。其中（一）参加政府部门、项目建设单位会议的时间按实计入本人考勤；参加本单位本部会议的时间按照全年20天实行年度总额控制，在额度内按实际外出参会时间计入本人考勤，超出额度后不再计入。当年完工的项目，按照实际施工的季度数折算当年额度。（二）确因病导致出勤不足并视同缺岗的，可根据请假报备情况和有关佐证材料，报行业主管部门审核确认后从当月现场施工日中扣除病假时间。应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场，一经发现应列入考勤的人员未经事先报备擅自离开施工现场或不到岗的，承包人应按人员类型向发包人支付相应违约金。其中项目技术负责人，每人每日按1000元的标准；其他考勤人员，每人每日按500元的标准。若人员累计缺岗达5次，发包人有权认为该人员无法正常履行合同约定的责任和义务，要求更换人员，并要求承包人按约定承担对应的违约责任。

3.3.12承包人投入本项目的主要管理人员被锁定后，锁定期间不得再参与市内、市外建设项目投标，也不得到其他建设项目新任职。违反相关规定的，承包人应根据合同标的额并按人员类型向发包人支付相应违约金。合同金额低于5000万元的项目，施工项目经理每人每次按5000元的标准，项目技术负责人每人每次按3000元的标准；其他人员，每人每次均按1000元的标准。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工程。

主体结构、关键性工作的范围：详见采购文件、施工图纸及工程量清单。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包的工程范围仅限于中标项目的非主体、非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程或者劳务分包。

其他关于分包的约定：（1）非主体、非关键性专业工程，因工程变更等原因，增加有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按照规定无须再进行招标的，或在工程实施中承包人和发包人认为对专项工程实行专项分包，有利于项目工程进度、质量和安全管理的，由承包人提出分包书面申请，将拟签订的分包合同及拟分包人的资质、业绩，拟派驻的主要技术、经济管理人员情况等资料报发包人审查，发包人书面同意后方可实施分包。承包人未履行分包审查程序或未经发包人审查同意，私自进行分包的，承包人应根据发包人的要求限期整改，并按签约合同价1%的标准向发包人支付违约金。

（2）承包人不得将本工程主体结构、关键性工作分包给第三人。承包人确需将本项目的部分非主体、非关键性工作或劳务分包给其他单位的，须经发包人同意，同时符合法律、法规规定。

承包人按照投标承诺的《专业分包计划表》（如有）或合同执行过程中提交《专业分包计划表》，经发包人审批同意进行分包。在承包人将专业工程分包前，必须提前15个工作日向发包人提出书面申请并经发包人书面审批同意后方能实施，否则视为违约处理。

（3）承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人（包括但不限于具有独立法人资格的子公司或下属公司）。

（4）承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

（5）若发现承包人存在转包、违法分包等行为时的处理措施：未经发包人书面同意，承包人不得擅自向第三方转让本合同项下的任何权利和义务。承包人须严格遵守相关法律法规，严禁转包和违法分包。承包人如有转包、违法分包行为的，一经查实，由承包人承担全部责任，且需按前述规定承担相关违约责任，并接受有关行政管理部门的处罚。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人将专业工程分包给其他单位的，应承担向其按时足额支付工程款的责任。承包人不得拖欠分包单位工程款，承包人拖欠分包单位工程款，发包人责令承包人按要求按时支付分包单位相关款项，否则发包人有权单方从承包人履约保证金中扣除，用于支付拖欠分包单位的工程款，当履约保证金不足的优先在进度款中扣除，仍然不足的在结算款中扣除。发包人有权追究其造成的损失，承包人应承担赔偿责任。另外，工程竣工结算时，发包人不接受承包人任何关于分包工程或单项工程的单独结算报告，承包人必须汇总结算资料后，向发包人提供完整的结算报告才视为完成申请工程款结算的义务，否则工程款迟延支付的责任由承包人自行承担。如因承包人原因（包括但不限于违法分包、转包等）导致任何第三方向发包人提出任何主张的，发包人在承担相应责任后均有权向承包人追偿。

增加第3.5.6款、第3.5.7款：

3.5.6违法转包、分包

3.5.6.1 列入投标（响应）文件分包计划或者合同明确了分包的非主体、非关键性专业工程，允许分包。承包人超出合同约定对承包项目的部分非主体、非关键性专业工程进行专业分包的，承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％的标准向发包人支付违约金。同时，发包人应将线索移交项目所属的行政主管部门。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失。

3.5.6.2 可以分包的专项工程，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。承包人不得将工程分包给个人或不具备相应资质条件的单位。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务。承包人分包给个人或不具备相应资质条件的单位，或承包人将承包的工程转包的、违法分包的，或被认定为转包、违法分包的，每次按签约合同价5%的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的损失。

3.5.6.3 承包人不得将中标项目进行转包或者违法分包，承包人被行业主管部门认定为存在转包、违法分包行为，应根据合同标的或工程规模的大小，每次按分包工程合同价款5％的标准向发包人支付违约金。若给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失。

3.5.7承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付工人工资。承包人须严格执行合同（包括分包合同）条款，不得拖欠工人工资。发包人如发现或接到投诉，发包人有权直接向工人支付承包人拖欠的款项，该笔款项由发包人从承包人应收工程款中如数扣回，承包人不得有异议。每发现或接到投诉一次，承包人应按3000元/次的标准向发包人支付违约金。如承包人或其分包人拖欠、克扣本工程工人工资，给发包人造成影响的，发包人有权保留向承包人索偿的权利。若给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：由本项目工程开工之日起至工程通过竣工验收且承包人退场完毕时。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约保证金形式：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（只能选择其中一种形式提交）。注：所需的费用由承包人承担。

（2）履约保证金金额：合同价的5%，计算为：       元 （以元为单位取整数）。

（3）承包人须在合同签订后5个工作日内向发包人递交履约保证金。

（4）担保期限：履约担保需在工程竣工验收合格前且承包人按照合同约定预留工程质量保证金之日止一直保持有效（履约担保若为保函形式的，若保函有效期届满，本合同工程尚未竣工验收合格的，承包人必须无条件将保函续期或者重新开具保函至竣工验收合格）。所有费用由承包人承担。

（5）履约保证金的担保范围：承包人发生本合同约定处罚、损失赔偿、违约等情形。

（6）履约保证金的补足：履约保证金被部分扣划后，承包人应在5日内按原方式补足金额，逾期未补足的，按合同约定承担违约责任。

（7）退还时间：在本工程竣工验收合格后预留工程质量保证金前，按合同有关处罚和损失赔偿约定计算扣除的处罚和赔偿费用后不计利息退结余款，当处罚和损失赔偿费用超过履约保证金的，则由承包人届时补交。

（8）不予退还的情形：承包人违约致使解除合同的，除承担相应违约责任外，发包人可以直接没收全部履约保证金；工程验收不合格。

[注：承包人提供的履约保函形式包括银行保函或担保公司保函。

1、提供银行保函的，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别需为中国银行业监督管理机构批准设立的商业银行或股份制商业银行；

2、提供专业担保公司保函的，专业担保公司保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保公司应是具备有效融资担保业务经营许可证的融资担保机构。

3、出具保函所需的费用由承包人承担。]

承包人提供建筑工人工资支付担保的形式、金额及期限：

承包人必须严格执行人社部、住建部等七部门联合印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）和《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定。承包人应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日内）办理工资保证金业务或缴纳工资保证金。工资保证金可采取工人工资支付保证保险、银行保函、担保保函、现金存缴的方式办理。按合同造价的3％的比例一次性缴存，单个项目缴存金额上限为1000万元。（如有最新文件则按最新文件执行）。[1]

工资保证金如果采用银行保函，银行保函的形式为见索即付保函，出具银行保函的银行级别需为中国银行业监督管理机构批准设立的商业银行或股份制商业银行，所需的费用由承包人承担。

工资保证金如果采用工人工资支付保证保险，专业担保公司保函的形式为见索即付保函，出具保函的担保公司应是具备有效融资担保业务经营许可证的融资担保机构，所需的费用由承包人承担。

履约保函、建筑工人工资支付保函公示的期限：按通用条款要求。

承包人应保证保函在有效期内，保函过期前承包人应主动履行续保义务，不按时续保的，承包人应按保函担保金额的10%的标准向发包人支付违约金。

3.8 联合体

第3.8款末补充以下内容：

承包人应按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业，联合体成员中标后不履行共同投标协议中的分工约定，发包人要求联合体成员立即改正该行为，按共同投标协议约定的各方应承担的工作分工和责任进行施工作业，且联合体应向发包人支付签约合同价1％的违约金；被认定为转包或违法分包的，联合体成员还应承担对应的违约责任。

3.9 关于对建筑工人权益的保护

关于实名制的规定：承包人应做好劳动用工实名制管理，承包人未实行劳动用工实名制管理，或者抽查检查发现未落实实名制管理的，发包人要求承包人立即改正，逾期未改正的，承包人应向发包人支付10万元/次的违约金。

工人工资比例：承包人必须严格执行人社部、住建部等七部门联合印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）和《佛山市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法》（佛人社规〔2022〕4号）有关规定。承包人应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日内）办理工资保证金业务或缴纳工资保证金。工资保证金可采取工人工资支付保证保险、银行保函、担保保函、现金存缴的方式办理。按合同造价的3％的比例一次性缴存，单个项目缴存金额上限为1000万元。（如有最新文件则按最新文件执行）。

承包人必须严格执行《人力资源社会保障部等十部门关于印发<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》（人社部发[2021]53号）和《关于进一步落实工程建设领域工人工资支付分账管理的通知》（高明区人社局、住建水务局、交通运输局，2026年1月21 日）有关规定，承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开设农民工工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理协议。专用账户名称为施工单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。承包人应当在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。建设单位按照合同约定每月将人工费用足额拨付至农民工工资专用账户，人工费用拨付比例原则上不低于当月工程结算款的30%。对当月不具备结算和计量条件的（停工除外），拨付人工费用原则上不低于工程造价总额÷计划工期（月）×30%。如以上人工费用仍不足支付工人工资的，施工总承包单位应先行垫付资金至农民工工资专用账户支付工人工资。（如有最新文件则按最新文件执行）。

承包人应当按时将审核后的工资支付表等工资发放资料报送开户银行，开户银行应当及时将工资通过专用账户直接支付到农民工本人的银行账户。如有最新办法或其他政府部门发布相关工人工资的规定，则相应执行。

3.10工程价款应专款专用

关于资金监管或共管的相关规定：按《佛山市政府投资工程建设项目标后履约监督管理办法》执行，项目建设单位、施工单位与开户银行共同签署资金监管协议；

承包人应按照高明区《区财政局转发佛山市财政局佛山市发展和改革局转发省财政厅省发改委关于进一步做好广东省政府投资项目资金穿透式监管工作的通知》（2026 年1月6 日）要求执行签订资金穿透式监管协议管理，承包人未遵守资金监管或共管的相关要求及程序，或者虚构工程款支出，或者挪用工程款，或者在项目通过竣（交）工验收前以任何名义将工程款挪作他用，发包人要求承包人立即改正，在改正前，发包人可中止工程款支付，且承包人应按签约合同价2%的标准向发包人支付违约金。承包人应在高明区银行设立资金穿透式监管账户，发包人、承包人与银行在中标后签订资金穿透式监管协议，资金穿透式监管协议格式在中标后提供。若资金穿透式监管系统不能配套使用，可先开设资金共管账户支出项目资金，待后续资金穿透式监管系统可配套使用后再执行。

增加3.11-3.12款：

3.11承包人应交付建筑工程相关技术档案和竣（交）工资料，配合办理工程竣（交）工验收及时办理工程结算相关手续。承包人无正当理由不配合竣（交）工验收、不提供相关资料、不及时办理工程结算相关手续的，发包人要求承包人限期提交需要移交的工程竣（交）工资料，逾期不提交的，承包人须按工程合同价款0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。

3.12承包人接受发包人对其进行的管理和考核，具体以佛山市行业主管部门颁布的相关履约管理办法为准，承包人应无条件接受，不得由此提出任何工程延期、费用增加的要求。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理人签订的委托监理合同。

关于监理人的监理权限：监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

监理工程师在职权范围内工作，下列事件应事先取得发包人的专项批准：

(1)批准承包人提供的配合施工设计图纸；

(2)同意承包人分包工程；

(3)批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

(4)批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(5)发出工程开工令；

(6)发出加快进度的变更指令；

(7)使用替换材料；

(8)发出使用暂列金额的工作指令；

(9)发出使用计日工的工作指令；

(10)指令或批准工程变更；

(11)指令或确认现场签证；

(12)其他可能影响发包人在合同履行期间的权利、义务和责任的事项：包括但不限于工程洽商、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理人签订的委托监理合同及发包人内部管理相关规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 不适用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                      ；

职    务：                                                       ；

监理工程师执业资格证书号：                                      ；

联系电话：                                                      ；

电子信箱：                                                      ；

通信地址：                                                       ；

关于监理人的其他约定：                                          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)  /  ；

(2)  /  ；

(3)  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.1.2 因承包人原因造成竣工验收质量达不到合格标准的，处以施工合同价的0.5%/次违约金，并要求承包人做出补救措施，直到达到合格的质量标准为止，发包人不为此支付任何额外款项。未达到合同约定的工程质量标准的整改限于3次，经整改仍不能达到合同约定的，累计处以施工合同价的2%违约金，且发包方有权终止合同，承包人需即时退场。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

5.6工程质量创优

工程质量创优目标及费用计算方式：  /  。

若合同工程同时获得多个奖项，工程优质费按以下约定计取：  /  。

工程优质费的支付约定：  /  。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业和相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按发包人要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按发包人要求。

安全生产措施费的支付：

①安全生产措施费不单独支付，与工程进度款同期计量支付，且安全生产措施费应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）及我省有关文件规定。

②安全生产措施费如有超出承包人对该项目的报价总额，则超出部分不增加，按承包人在投标文件中的该项报价支付。

6.1.5 文明施工

发承包人对文明施工的要求：

（1）承包人在施工过程中严格执行《高明区城市管理规定》的相关要求、确保环境卫生、施工安全。承包人应采取切实有效的安全防护和警示措施，确保施工的安全以及周边环境的卫生、秩序，否则由此造成的损失和相关责任均由承包人承担。施工过程中必须按规定做好现场围蔽，围挡的规格、样式、材料、公益广告标语等，须严格按照高明区文明办以及高明区城管委的要求建设，该部分费用已包含在项目措施费中。承包人对施工范围实行专人值班看守，若因施工过程中导致项目范围内产生人员伤亡、财产损失的，由承包人承担全部责任及费用。

（2）承包人必须严格按照佛山市城市管理考核规定、佛山市扬尘污染防治条例和发包人关于工程文明施工管理规定的要求做好安全文明施工工作，如因不符合城市考核规定导致发包人被扣分的，发包人将对承包人作出不超过10000元/次的处罚。对于承包人不能达到发包人要求做好相关措施的，发包人有权另委托其他人去完成，产生费用由承包人承担。严重者发包人有权报市、区建设工程管理部门按《佛山市建筑行业诚信管理办法》实行诚信处理。（以发包人发出的函件作为扣罚依据）

（3）施工场地的围蔽及要求：为确保施工安全，承包人必须严格按要求进行施工现场的围蔽，做到整洁、美观、安全、和谐。

（4）施工场外，建筑物料尽量做到当天使用当天运到，用剩的建筑物料必须当天清理或堆放在施工围蔽范围内，施工现场围蔽范围以外不得有任何建筑物料的堆放。

（5）施工物料的运输不能影响正常的道路交通秩序，并对物料装卸现场的遗留物料和运输途中造成的撒流现象必须马上清理干净。

（6）凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应自行做好与其他施工单位的协调工作，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入签约合同价中，发包人不另行支付相关费用。

（7）承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。若涉及重大安全隐患，发包人有权将其另指定他人实施，发生的费用在承包人的工程款中扣除。

（8）由于以上所述的原因造成本工程工期拖延，均追究承包人履行合同条款的相应责任。

（9）承包人应严格执行《佛山市扬尘污染防治条例》规定，严格按照工程防治扬尘“六个百分百”措施落实本项目的防治扬尘工作（施工工地实现100%封闭管理，并采用硬质围挡；施工工地设置洗车槽，安装冲水设备，出入口车辆冲洗达到100%；工地渣土运输实行100%密闭运输；施工工地主要道路100%硬化；裸露场地和土方、堆场100%覆盖或临时绿化；施工现场土方作业、拆除作业做到100%洒水、喷雾降尘），所有措施费用已包含在签约合同价中。若承包人所采取的措施不能满足工程扬尘防治和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

（10）承包人在施工期间须采取相应的安全保护措施，若出现承包人野蛮施工、暴力施工的行为，发包人将按人民币10000元/次的标准向承包人收取违约金，扣罚金额优先在进度款中扣除，仍然不足的在结算款中扣除。发包人有权责令承包人停工并按发包人要求限期整改，对野蛮施工、暴力施工拒不整改或拒不停工造成更严重损坏的，发包人有权解除与承包人的施工合同，并要求承包人赔偿损失、承担违约责任。

（11）用工实名管理费按高明区发布的相关文件执行。若本项目在结算前，高明区仍未发布关于用工实名管理的相关文件，则现场施工期间发生的用工实名管理费，视为已含在本项目的安全文明施工措施费中，发包人不再另行支付相关费用。

（12）若因承包人施工噪音、扬尘造成投诉的，承包人须自行与投诉人协商。若承包人施工噪音与扬尘超标导致主管部门下达整改或处罚通知的，发包人可按人民币5000元/次的标准向承包人收取违约金，扣罚金额优先在进度款中扣除，仍然不足的在结算款中扣除。

（13）承包人按合同提取了安全生产措施费，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。安全生产措施费用应专款专用，承包人应在财务帐目中单独列项备查，不得挪作他用。

（14）承包人应当无条件配合发包人和其他负责宣传及动迁等部门协调好居民和商铺业主的关系，避免与之发生冲突。

（15）本工程施工过程中所搭设的脚手架底层必须满足商铺人员的出入要求，并确保施工安全、人员安全。

（16）在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、佛山市建设工程安全生产及文明施工的相关管理办法以及合同其他有关条款的规定，维护发包人在佛山市高明区市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。并且：

①高度重视所有在现场的人员安全，采取任何必要和适当的措施，保持现场（在其管理的整个范围内）和工程（包括所有尚未竣工的和尚未由发包人占用的工程）的井然有序和安全可靠，以免发生人身事故；

②在施工现场悬挂必需的安全标志，以引起现场的人员对安全隐患的注意，对非承包人的人员进入现场进行必要的安全指导和宣传；

③为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在监理工程师或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；

④为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保卫所必须的临时道路、人行道、防护棚及围栏等。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（17）若监理工程师认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。

（18）承包人应确保任何未经监理工程师或发包人同意的人员不得进入现场参观。承包人应准备足够数量的专门用于参观的安全帽和雨靴，应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩戴安全帽，保障参观人员的现场安全。

（19）承包人在政府行政主管部门或发包人组织的安全检查中，发现存在严重的安全隐患，被通报批评或被新闻媒体曝光造成不良影响的，处以2万元/次违约金，并限期整改；施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，处以3万元/次违约金，并限期整改。

6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：

与工程进度款同期计量支付。若承包人在建设过程中被发包人或建设主管部门检查发现有安全防护措施不足时，根据情况严重性，从安全生产措施费中扣减该费用。

（1）安全生产措施费：8370.37元。

（2）在监理人、发包人进行的日常文明施工检查中，发现承包人存在违反文明施工规定的问题，将书面通知承包人限期整改；如承包人不在发包人约定的有效期内进行安全隐患整改，发包人可另行委托第三方予以施工，另行委托所需要的费用由承包人承担且承包人需承担违约责任。

（3）承包人按合同提取的安全生产措施费用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。而工程安全防护仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失。

具体支付详见附件12支付分解表。

6.1.7 施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项扣除。

在监理、发包人进行的日常文明施工检查中，发现存在违反文明施工规定的问题，将书面通知承包人限期整改；如承包人不在发包人约定的有效期内进行安全隐患整改，发包人可另行委托第三方予以施工，另行委托所需要的费用由承包人承担并承担违约责任。

6.1.8 违反安全职责的罚则

承包人因自身原因导致的安全事故造成人员伤亡的，除按国家规定由相关主管部门处罚，发包人有权视情形的严重程度，决定扣除违约金。如发生安全生产责任事故导致人员重伤累计2人次，或死亡一人以上（含一人）的，按安全管理协议书约定扣除违约金，违约金应从安全事故认定之日起起算。在此种情况下，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。

6.2 安全文明创优

安全文明创优目标及费用计算方式：   /   。

若合同工程同时获得多个奖项，安全文明创优增加费按以下约定计取：   /   。

安全文明创优增加费的支付约定：   /   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 发承包人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按发包人要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天内。

7.1.3 承包人如因自身原因未能按审核后的施工进度计划进行实施，由发包人和监理单位共同发出工程整改通知书，承包人须在收到整改通知书后7天内（含收到整改通知书当天）达到进度要求，否则，每逾期一天，发包人将按人民币5000元/天的标准向承包人收取违约金，扣罚金额优先在进度款中扣除，仍然不足的在结算款中扣除。如发包人发出整改通知书三次以上（含三次），承包人在收到整改通知书并整改一周后，工程进度仍不能满足工期要求的，发包人有权单方面解除合同。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.2.4 承包方应严格按照经审批的施工进度计划进行施工并在开工前与发包人确定节点工期。当工期达总工期的1/3时，施工进度至少达到总进度的30%；当工期达总工程的2/3时，施工进度至少达到总进度的70%。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按发包人要求。

7.3.2 开工通知

以监理工程师发出开工令为准。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前，发包人将通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人在获得相关资料15日内，应根据规定要求测设施工控制网，并将施工控制网资料报送发包人批准。

7.4.2施工测量

因施工测量错误造成工程延期或者费用增加的，由承包人承担。

7.4.3 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作的约定：承包人应对其施工测量放线工作准确性、真实性、完整性负责，发包人、监理工程师有权对承包人上述工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，发包人不对费用进行补偿：

（1）发包人延迟提供相关施工资料的；

（2）由于征地拆迁的原因造成未能按期提供工作面而导致关键线路上的工程延期实施，或已实施中的工程需要暂停施工的；

（3）施工中遇到其他工程项目产生施工冲突，且其他项目需优先施工的；

（4）其他属于发包人的原因造成工期延误的情况。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：只作工期顺延，不作经济补偿。

注：若因招标工期长于定额工期，后续因实际情况需压缩工期，且编制总工期不短于定额工期的，不能追加赶工措施费。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如承包人不能按照合同工期，除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应向发包人支付逾期完工违约金，每延误1天，支付违约金1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最终累计总金额不超过合同价格的10%，逾期十五天或以上的，发包人有权终止合同，重新选择施工单位，承包人必须在两天内撤离现场，造成的一切损失由承包人承担。

经业主方、监理、施工方确定的施工阶段性节点工期，每阶段性节点若延迟一天，发包人可对施工单位进行扣罚（500元/天）。

承包人的实际施工现场推进工期与承包人所提供经发包人、监理工程师批准的技术（施工组织设计）中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过1/3临界危险工期时，或施工材料、设备、人员严重不足时，发包人以书面形式通知承包人，如承包人7日内尚无具体整改工程进度的应变措施，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，有权拒付工程款，以确保工程工期顺利推进，承包人须承担由此产生的一切经济责任。

由于质量安全等问题，发包人对承包人发出整改通知后，承包人不作整改或不按要求整改的，发包人将把具体情况如实上报行业主管部门。承包人多次收到整改通知不作整改或不按要求整改的，情节严重的，发包人有权发出停工通知并终止合同，承包人必须在收到停工通知后2天内无条件撤离施工现场，撤离现场后办理项目的计算，已施工的部分，根据投标报价中对应的单项按80%结算，由此所造成的损失由承包人承担，发包人不予负责。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 双方协商确定。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上（包含8级）的台风；

（2）在连续24小时内所降雨量超过50mm（包含50mm） ；

（3）在任何6小时内降雪量300 mm以上；

（4）摄氏40度以上（包含摄氏40度）的高温天气；

（5）摄氏零下5度以下（包含零下5度）的严寒天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工费用的计算方法或金额和补偿费用上限：  /  。

提前竣工的奖励：  /  。

8. 材料与设备

8.3 材料标准

8.3.1下列材料为非适用材料：沼泽土、淤泥、生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾、陶瓷抛光泥浆、砖渣、基础泥、混凝土板块及超过0.5m³的石块等，违者每立方米扣罚5000元并由中标单位自行清理，拒不执行或第二次发现违反者，发包人可单方面取消合同，没收履约保证金，并不予结算。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责保管和承担费用，发包人不另行支付。

8.4.2 使用未经检验合格的材料用于施工的，处以50000元/次违约金，并限期纠正。

8.4.3 经查实，工程材料的各种证明材料属弄虚作假的，处以2万元/批.次违约金，并限期整改。

8.5 发包人供应材料设备的结算

发包人供应材料设备的合理数量确认方式：

（1）清单计价模式

☑已标价工程量清单工程数量；

□已标价工程量清单工程数量及其损耗（□约定损耗    /     ）；

（2）其他：      /       。

8.7 样品

8.7.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关监督管理部门及发包人要求确定。

8.9 施工设备和临时设施

8.9.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人协助承包人办理相关手续。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

9.5基础检测

发包人只承担基础检测费用，如基础检测需要复检，所产生的一切费用由承包人承担。其它检测所需的设施及费用（如检测平台、声测管预埋等）由承包人承担，并包含在本合同价款中，发包人不另行支付。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

（3）当出现本款约定的情况时：

人工价格信息所采用的发布平台：         /        。

材料价格信息所采用的发布平台：         /         。

机械台班价格信息所采用的发布平台：        /      。

其他关于变更估价的约定：若工程建设过程中出现设计变更，且设计变更事前征得工程发包人同意，因设计调整、施工图发生变更时，工程费用的增减必须以招标施工图纸及招标的范围、内容为依据，仅调整变化部分涉及的金额，其变更计价结算方式为：

（1）当变更增减项目在投标报价中有相同的综合单价可执行时，其综合单价按投标报价中的综合单价执行；当变更增减项目在投标报价中有可参照的综合单价时，参照类似项目的单价认定；

（2）当变更增减项目在投标报价中没有综合单价可参考时，其综合单价执《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》和佛山市造价管理站现行的文件进行结算；材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》发布价平均值计算，没有发布价的按市场价计算，特殊材料按经发包人、承包人、监理三方签证，最终以财政部门审核为准；取费费率参照招标备案预算价确定，规费、增值税销项税额等的计费程序按行政主管部门有关文件规定，按以上原则计算出该项目的工程造价后，并乘以投标调整系数i作为结算价款。（i＝（（中标价（不含税）-安全生产措施费-暂估价（不含税）-暂列金等不可竞争费）/（招标控制价（不含税）-安全生产措施费-暂估价（不含税）-暂列金等不可竞争费））；

（3）因工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量增加时，累计增加大于3%部分的结算单价按低价结算的原则：投标综合单价与财政预算综合单价乘以调整系数i的值相比较，若前者高于后者，则增加大于3%部分以财政预算的综合单价乘以调整系数i的值为结算单价；反之，则以投标综合单价为结算单价。若前述条款（1）与本条有冲突，则以本条优先确定结算单价；

因工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量减少时，综合单价不做调整；

若工程建设过程中出现因发包方原因取消工程内容，在扣减工程量时，按投标综合单价进行扣减；

（6）施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或发包人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、发包人及其他相关单位核认才有效），最后结算价按（财政部门委托的中介机构）审定价格为准。

承包人应承担由于设计错误导致的一切后果。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：              /              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：              /              。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /             。

10.7 取消工作或工程的补偿

发包人取消了合同中的某项原定工作或工程的补偿约定：       /       。

10.8暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 13：《暂估价一览表》。

10.8.1依法必须招标的暂估价项目

☑对于依法必须招标的暂估价项目，采取第  1  种方式确定。

□其他招标方式：                                                 。

10.8.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：需经建设单位和使用单位同意后方可实施。

10.9暂列金额

发承包人关于暂列金额使用的约定：对于暂列金额项目，施工单位需要得到建设单位和使用单位批准同意后方可实施；如果承包人不具备相关专项工程施工资质的，须将该专项工程分包，分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，并具备相应的承包资质，施工单位需要得到建设单位和使用单位批准同意后方可实施。

10.10计日工

发承包人关于计日工的事项约定：按通用合同条款有关约定执行。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

本合同采用：

□单价合同形式；

☑总价合同形式；

□其他价格形式：                                                。

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：    /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：固定总价合同承包，本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及采购文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。工程结算价即为本项目签约合同价，工程结算价格不因工程量清单项目特征不符、缺项、工程量偏差等因素而调整。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

（3）其他价格方式：不适用。

12.2计量

12.2.1计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》如有不一致的，以有利于发包人的计量规则执行。

12.2.2计量周期

关于计量周期的约定：   / 。

12.2.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  / 。

12.2.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  按发包人指示  。

12.2.6 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.2.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用   。

12.2.7其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用  。

12.2.8是否采用BIM等技术手段进行计量：  不适用。

BIM等技术手段进行计量的具体约定：   不适用  。

12.3工程价款支付

12.3.1 预付款

12.3.1.1预付款的支付

预付款的支付方式：

□分标段：        /         。

□分专业：        /         。

□分时点：        /         。

□其他：        /         。

预付款支付比例或金额：                     。

预付款支付期限：                     。

预付款扣回的方式：                                               。

重大项目的明确：        /         。

12.3.1.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /         。

预付款担保的形式为：        /         。

12.3.2.1付款周期

关于付款周期的约定：以形象进度为准，具体为 ：

工程建设费用的支付：

1、签订合同后五个工作日内，支付至合同价的30%作为预付款;

2、项目进度达50%时，支付至合同价的70%;

3、项目完成并通过初验后支付至合同价的80%;

4、项目完成验收合格且结算审核通过后支付至合同价的100%。

注：1、若本项目成功获得上级专项资金支持，则各期付款中“提交请款审批流程”后的支付周期，须按上级部门对专项资金的管理要求执行，该流程可能导致支付时间相应延长。乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致甲方逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

3、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

4、对于外来企业（即注册地为佛山市以外的企业）必须执行以下要求：

（1）必须按照税法规定在建设工程劳务发生地（高明区）预缴税款；

（2）必须在签定合同次月10日前到高明区税务机关办理外出经营报备等涉税事项，办理后须将有关凭证交回发包人备案；

（3）在收取工程款前，如向发包人提供的发票是非高明区税务机关开具的发票的，必须向发包人提供其在高明区税务局取得的《增值税预缴税款表》。

5、项目的施工费用由承包人向发包人申请并提供等额的发票，承包人收取工程款的银行账户名称必须与承包人单位名称一致；若承包人未提供合法有效发票，发包人有权暂停支付工程款，由此产生的不利后果由承包人自行承担。

6、发包人扣计每期计量工程款的30%作为工人工资支付专用款，拨付到承包人设立的“工人工资支付专用账户 ”；承包人通过银行“工人工资支付专用账户 ”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付银行明细表；

7、安全生产措施费：人民币 8370.37 元，与工程进度款同期计量支付。若承包人在建设过程中被发包人或建设主管部门检查发现有安全防护措施不足时，根据情况严重性，从安全生产措施费中扣减该费用。

12.3.2.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:按发包人要求。

12.3.2.3进度付款申请单的提交

（1）合同进度付款申请单提交的约定： 按专用条款执行。

（2）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.3.2.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按发包人要求。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /   。

（2）发包人支付进度款的支付比例和期限：    /   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /   。

12.3.2.6 支付分解表

（2）总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   ；

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程移交书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不设违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1个日历天扣罚1000元，具体以发包人发出的函件作为扣罚依据。

13.3工程试车

本工程是否适用：□适用；☑不适用。

13.3.1试车程序

工程试车内容按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人    承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按发包人要求    。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：

13.6.1.1 施工场地清场

工程竣工接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾全部清除出场；

（2）临时工程拆除，场地按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，按监理人指示全部清理；

（5）完成监理人指示的其他场地清理工作。

13.6.1.2 施工队伍撤离

工程竣工验收证书颁发后的60天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

13.6.1.3 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。对于管线施工过程中，发包人分路段移交临时施工场地的，承包人应在临时场地占用到期前完成该段管线的施工，并按前述要求进行场地清理。

13.6.1.4 工程验收证书颁发后的30天内，向发包人交出由承包人或以其名义编制的与本工程相关的所有文件、图纸等资料，包括书面资料及电子版资料。

14.结算

14.1施工过程结算

14.1.1施工过程结算节点

施工过程结算节点划分：按通用条款执行。

14.1.2施工过程结算编制

施工过程结算编制的其他资料：按通用条款执行。

14.1.3施工过程结算审核

施工过程结算报告审核程序的约定：按通用条款执行。

承包人递交施工过程结算报告及相应结算资料的时限约定：按发包人要求。

发包人完成施工过程结算的核对、确认的时限约定：按发包人要求。

结算资料、结算书经承包人盖章报审的，视为包含工程项目范围内所有内容；承包人应保证提供的资料符合国家法律法规的有关规定，做到准确、真实、完整，除必要的澄清及补充说明外，不得再补充或修改资料。因特殊情况需补充的，原则上只能补充一次，确需补充相关内容需经建设单位核实后方能受理。

在项目评审过程中，针对送审少报漏报、少计漏计项目补充资料，按补报金额的10%进行补报扣除（扣除金额并入结算金额），并计入项目结算金额中。

【注：需第三方审核工程竣工结算的（含财政部门审核的政府工程），应约定配合第三方审核施工过程结算的相关事宜】

14.1.4施工过程结算支付

施工过程结算的支付比例、支付时限的约定：按发包人要求。

14.2 竣工结算

14.2.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单及资料清单应包括：

竣工结算申请单： 按发包人要求。

□施工合同、补充合同或协议书；

□图纸；

□工程通知单、设计变更、索赔单、工程洽商记录、会议纪要、现场签证单；

□材料设备定价单、审核单或相关定价协议资料；

□开工报告（开工令）、竣工报告及工期延期联系单；

□施工过程结算报告等过程结算文件

□其他：                       。

原件份数：                      。

14.2.2竣工结算审核

发承包人完成工程结算时限：在收到经监理人审核的竣工结算申请后28天内完成审批，审批完成后提交财政审定。本工程项目经财政部门审定的结算价为工程最终结算价。本工程如需各级有关政务监察审计职能部门审计，工程造价结算以审计审核结果为准。

发包人审批竣工付款申请单的期限：        /         。

发包人完成竣工付款的期限：按付款周期约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同专用条款14.3执行。

14.3 竣工结算过程

14.3.1建设工程完工后，承包人应按照发包人要求的期限向发包人递交竣工结算文件。发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，应按本合同专用条款14.2条款对竣工结算申请进行核对。

如承包人对发包人或财政部门的核对意见没有异议的，经发包承包双方签字确认后竣工结算文件生效。

14.3.2承包人对发包人或财政部门审核结果存有异议的，发包承包双方应对异议内容进行协商。如协商不成的，承包人可在接到发包人或财政部门审核结果之日起30日内向相关行政主管部门申请调解；如调解不成，发包承包双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

14.3.3承包人未按发包人要求期限提交工程竣工结算文件，经发包人书面催促后7日内仍未作出书面答复的，发包人可以根据已有资料委托有造价咨询资质单位编制结算文件并提交财政部门审定。经财政部门审定结算文件后，发包人将审定结果书面通知承包人，承包人视为认可审核结算文件，审核的竣工结算文件生效。由此所产生的相关编制费用由承包人承担，并在结算款项中扣除。

14.3.4办理结算期间，承包人应配合发包人或财政部门提出补充资料和修改结算文件的要求。除法律法规另有规定，结算文件生效后任何一方不得对结算文件提出复核。

14.3.5 承包人应按照本合同规定工程验收合格后90天（含）内提供工程全部结算资料给发包人，逾期提供的，发包人有权对承包人按每逾期一天扣减合同价款0.2‰/天的标准应收工程进度款作为违约金。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：按付款周期约定。

14.4.3竣工(完工)结算

发包人对工程竣工(完工)结算的要求：

（1）本工程项目价款的结算和支付方式均以人民币为货币单位；

（2）施工单位需提交有造价咨询资质单位编制的结算书；

（3）投标总报价中的工程量是设计图纸中的总工程量汇总，承包人应有责任在投标前自行核对图纸、合同《工程量清单》及施工现场进行核实，实际施工时的工程量与施工图纸、合同《工程量清单》中的工程量差异以及未列部分《工程量清单》，已作为投标风险，并已考虑进报标总报价中去，任何施工图纸上和合同《工程量清单》中的工程数量与实际施工时的工程量的差异以及未列部分《工程量清单》，将不再进行调整。由于基础地质可能存在不确定的因素，工程桩按实际工程量结算。

（4）本工程土（石）资源、商品混凝土、水泥、钢材等主要材料由承包方提供，综合单价、运距（含二次运输）、方量结算时不作调整；其余因图纸设计变更引起的工程量增减，则工程结算可适当调整。但需报监理工程师、建设单位及相关人员会同批准后才能施工和结算。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.3质量保证金

关于是否预留质量保证金的约定： 是 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 质量保证金预留方式：提供质量保证金保函,如承包人未能提供保函，则程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

质量保证金保函公示的期限：                  。

15.3.2 质量保证金预留比例：工程结算价款的 3 %  。

15.3.3质量保证金的退还： 如质量保修期间工程无重大质量缺陷或者承包人已经完好地履行了各项保修义务，则质量保证金在保修期满后结清（不计息）。

关于质量保证金的补充约定：     /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按双方签订的“工程质量保修书”条款执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内。

16. 违约

16.1发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   不适用    。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7 天内下达开工通知的违约责任：只作工期顺延，不作经济补偿。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不适用。

（3）发包人违反第10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不适用。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不适用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：只作工期顺延，不作经济补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：只作工期顺延，不作经济补偿。

（7）其他：不适用。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1）承包人在接到总监理工程师发出开工通知后，应当迅速而毫不拖延地开始该工程的施工。只有在有正当延期的理由时，经过办理申请延期手续后，经监理工程师批准，才能延期开工并给予延长的工期。否则，15个日历天内承包人没有正当延期的理由时，还没有进行该工程的施工，发包人有权解除合同，因此造成发包人损失的，由承包人承担发包人一切损失的赔偿责任。

2）在施工过程中，发包人或监理工程师发现承包人存在施工进度滞后、安全文明施工措施落实不到位等情形，如发包人发出整改通知后3日内承包人仍未采取有效的补救措施，发包人有权选择另一承包人进行施工，所需费用由原承包人负责（在应付的合同工程款中予以扣减）。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同有关违约条款执行。

16.2.3误期赔偿

误期赔偿费的计算方法或金额和赔偿费用上限：

。

16.2.4因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：双方协商确定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

承包人因质量安全违约、恶意拖欠工程款、克扣建筑工人工资等违约解除合同的，发包人有权向建设行政主管部门通报。

17. 不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不适用。

17.3不可抗力后果的承担

因不可抗力产生的修复、照管等有关费用的计算标准：按合同通用条款有关约定执行。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在双方商定或确定发包人应支付款项后 /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1工程保险

除通用条款规定外，关于工程保险的特别约定:投保产生的保险费和其他相关费用已视为包含在签约合同价中，由承包人承担，发包人不另行支付：

1.工程开工前，为施工场地内自有施工人员办理意外伤害保险；

2.工程开工前，按照合同总价的0.5‰为覆盖建设项目的所有职工（包括施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位等使用的职工），向佛山市高明区税务部门一次性代缴工伤保险费；保险期限从施工之日起至竣工验收合格之日止。

3.工程开工前，为拟投入施工场地的自有施工机械、设备办理保险；

4.办理第三方生命财产保险；

5.按有关法律、法规的规定，需由施工单位购买的其它保险费用；

6.工程一切险（含第三方责任险）；

7.承包人在施工前办理完成安全生产责任保险；

8.承包人办理按有关法律、法规的规定，须由承包人购买的其它保险。

18.3 安全生产责任保险

除通用条款规定外，关于安全生产责任保险的特别约定：  /  。

18.4其他保险

关于其他保险的约定：全体施工人员必须办理平安卡，为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险及平安卡办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是。

18.8通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /    。

19. 索赔

索赔的事由：按合同通用条款有关约定执行。

19.2对承包人索赔的处理：

按合同通用条款有关约定执行。

19.4承包人的费用索赔与工期索赔的具体事项：

按合同通用条款有关约定执行。

19.7对发包人索赔的处理：

按合同通用条款有关约定执行。

20争议解决

20.3争议评审

发承包人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。

【可以约定第三方咨询机构参与】

选定争议评审员的期限：       /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /     。

其他事项的约定：        /         。

20.3.2争议评审小组的决定

发承包人关于本项的约定：      /      。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向   工程项目所在地的      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程项目所在地的    人民法院起诉。

补充条款：

1、施工场地所需的"三通一平"由承包人负责,施工过程需与公路、输油.管道及其它管线主管部门按章办理的相关手续由承包人自行解决，发包人给予协助，但不再另行支付相关费用。承包人如在施工过程中需借用公路或乡村道路作为施工时材料运输通道的，承包人自行负责与相关管理部门或村道权属村委协商解决，采购人一律不作相关补偿。

2、施工期间必须做好施工场区及运输路径的安全措施，做好安全警示标志，保持道路的整洁，不得洒漏，何时洒漏何时清洁干净，费用自负。承包人施工过程中要严格按照最新的《佛山市城市管理考评标准》，做好安全文明施工工作。若工程施工或工程保修期间被城管、环保、交通、住建等相关部门检查扣分（含上黑榜名单）的，每扣1分，将扣除安全防护文明施工费2000元；若安全防护文明施工费不足扣时，将扣本工程的履约保证金；若履约保证金不足扣时将扣本工程应付得工程款。若承包人提供履约担保的形式为履约保函，则发包人可从应付的工程款中直接扣罚违约金。

3、本工程施工围挡标准按照发包人要求执行，围档材料应选用砌体等硬质材料，禁止使用彩条布、竹笆、星铁皮、安全网等易变形材料，做到坚固、平稳、整洁、美观且设置公益广告。围档的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口，或个别处不坚固等现象（本工程施工围挡设置应符合《佛山市围挡管理考评标准》要求，并设置围挡信息公示牌）。

4、本工程防尘措施：渣土、土方、工程材料、砂石、回填的沟槽及渣土裸露的地面等，需采用防尘网（防尘布）全覆盖，或场内装备喷淋喷雾系统，按实际天气情况定时洒水，要求道路、渣土和裸露地面保持湿润。湿法作业：工地在挖掘、钻探、装卸建筑散体材料（含渣土、余泥），施工机械在挖土、装土、堆土、切割材料、破碎、拆除等作业时，应在作业前和作业期间充分洒水，要求地面和物料时刻保持湿润。上述费用已包含在本工程的措施项目费内。

5、承包人必须购买本工程项目的工程一切险和团体人身意外险。其中，工程一切险的保险费为不少于中标价的1‰，且投保受益人为发包人。

6、竣工后，承包人提交的工程结算书须有承包人本项目造价师签名和盖章，所需费用由承包人负责解决和支付；本项目结算价须经财政部门审定。

7、工程建设过程中，业主或相关行政管理部门将进行现场检查，检查时如发现承包人的安全措施未落实到位的，视情况的严重性，毎次处以违约金5000～10000元。违约金在结算后的工程余款中扣减。违约金在本工程的措施项目费中扣减；若不足扣减时，则在结算后的工程余款中扣减。

8、承包人在投标中所承诺拟投入的机械设施应保证在施工过程中起到作用并使用到施工现场，如果不按承诺投入相应的设备机械，每缺1台（辆）扣50万元。

9、承包人在中标后，必须为本工程拟派一名项目技术负责人，拟派项目技术负责人须具有工程相关专业职称，并提供承包人近半年为拟派项目技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。

10、按规划主管部门要求，道路竣工和管线竣工必须提交子项工程竣工测绘报告，该测绘报告须由取得区规划竣工测量业务服务资格的测绘单位完成。承包人在子项工程完成时必须委托相应具备资格的单位完成测绘报告，该测绘报告在整体工程竣工验收前与竣工图一并提交给建设单位，如欠缺有效的测绘报告将不予以办理竣工验收，该责任由承包人自行负责。测绘费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付相关费用。

11、承包人在施工过程中不得对现有其他工程成品进行损坏，若有损坏的，必须无条件修复，拒绝修复的将由发包人自行委托其他施工单位予以修复，修复所需费用在本工程履约保证金或应付工程款中扣减。

12、承包人在施工过程中不得违法转包，如承包人不具备个别专业施工资质时（如送变电专业等），须依法分包，承包人对分包单位的工程质量、造价、安全、工期负全部责任，所产生相关费用由承包人负责。

13、根据《佛山市消防栓建设管理办法》相关规定，市政消防栓的维护保养由供水管网管理维护单位（属地供水企业）负责实施。为此，承包人负责向属地供水企业办理市政消防栓的移交接管手续，所产生相关费用由承包人负责。

14、承包人应积极、主动协助发包人解决道路红线范围内可能存在的农村农民征收地问题，若对工期造成延误的，经发包人同意后，可顺延工期，所产生的费用已包含本合同总价内，发包人不再另行支付。

15、若因承包人的供应商（包括但不限于与本合同涉及项目建材、机械设备、劳务）向发包人反映承包人拖欠供应商的款项时，经发包人将相关问题转告给承包人后，承包人应如实履行或妥善处理与供应商之间的合同，避免产生纠纷。若承包人未能有效处理与供应商之间的纠纷，引发社会维稳事件或有供应商向当地行政主管部门投诉的，发包人有权要求承包人限期将其与供应商相关信息（包括但不限于供应商名称、合同名称、联系方式、欠款金额）如实提供给发包人，并且发包人有权根据承包人反馈信息从发包人应付未付给承包人的工程款范围内单方向承包人的供应商支付，该支付行为引发的不利后果由承包人自行承担。若承包人逾期拒不提供其前述供应商相关信息的，发包人有权暂停向承包人支付工程款，或发包人直接根据前述供应商提供的债务金额代承包人在应付未付给承包人的工程款范围内单方向承包人的供应商支付，视为承包人确认发包人代支付金额，该支付行为引发的不利后果由承包人自行承担。”

16、承包人在施工过程中，如果没有按照有关操作规程或合同约定要求进行施工，在发包人对承包人违规事项警告达三次仍无效的情况下，发包人有权单方解除本合同，且从已完成并工程质量合格部分的工程款中计算20%作为违约金。

17、若因合同约定解除情形、法定解除情形或终止情形触发后，合同解除或终止后，承包人15天内无条件退场。承包人未按要求退场，给发包人造成的损失由承包人承担，并且若延迟退场，承包人需支付违约金20000元/天。若承包人逾期超10天仍未退场，视为承包人放弃施工现场财产的权利，发包人有权自行处置施工现场的财产，由此产生的不利后果均由承包人自行承担，若造成发包人或第三方的损失，由承包人承担全额赔偿责任。

18、本工程因承包人对所拖欠任何第三方款项〔注：任何第三方除包括本工程实际施工人（因承包人或其分包人实施违法分包、转包或者挂靠等违法行为而产生）、劳务分包单位、分包人或者材料设备供应商等与本工程有关的单位外，还包括与本工程无关的承包人拖欠其款项的任何第三方〕，导致发包人参与诉讼、仲裁产生的任何费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费｛注律师费按省物价局、广东省司法厅(粤价〔2006〕298 号)文件的规定，《广东省律师服务收费标准》计算｝、公证费、交通费、咨询费、鉴定费和其他开支均由承包人承担，同时承包人还应向发包人支付违约金20000元。前述各种费用及违约金，发包人有权在应付承包人工程款中直接扣除，不足部分有权向承包人索赔。

合同附件

协议书附件：

附件1 工程质量保修书

附件2 廉政协议书

附件3 安全生产协议书

附件4承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5 承包人主要施工管理人员表

附件6 施工现场关键岗位人员进场计划表

附件7 履约担保格式

附件8 落实扬尘污染防治措施协议书

附件9 保障工人工资支付专用条款

附件1工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市高明区博物馆

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的所有部分

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期为 12 个月，自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

地址：                            地址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户名：                          开户名：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件2廉政协议书

廉政协议书

发包人（全称）：佛山市高明区博物馆

承包人（全称）：

为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发承包人根据有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，订立本协议：

一、双方的权利和义务

1.严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等相关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得获取不正当的利益及损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等有关机关举报。

二、发包人义务

发包人及其工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向承包人及相关单位索要或接受回.扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不得在承包人及相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

3.不得要求、暗示或接受承包人及相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得参加承包人及相关单位安排的可能影响合同行为公正性的餐会宴请、娱乐活动等。

5.不得向承包人及相关单位介绍配偶、子女、亲属介绍参与合同工程有关的设备材料、工程分包、劳务分包等经济活动。

6.不得以获取利益为目的向承包人及相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

三、承包人的义务

承包人及其工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不得向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。

2.不得为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.不得为发包人及其工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不得为发包人及其工作人员安排可能影响合同行为公正性的餐会宴请、娱乐活动等。

5.不得为发包人及其工作人员或其配偶、子女、亲属介绍参与合同工程有关的设备材料、工程分包、劳务分包等经济活动。

四、违约责任

1.发包人及其工作人员违反本协议书第一条和第二条规定的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

2.承包人及其工作人员违反本协议书第一条和第三条规定的，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

五、法律效力

本责任书作为建设工程施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力。

六、有效期限

本协议书自签署之日起生效，至发承包人权利义务履行完毕之日失效。

七、合同份数

本协议书一式    份，发承包人各执    份，有上级部门的发承包人应各送交其上级部门一份。

（本页无正文，为“廉政协议书”的签署页）

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件3安全生产协议书

安全生产协议书

根据国家《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权利和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。

一、目标：

（一）劳动安全：

1.承包人消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

2.承包人在各级安全检查中工地合格率必须达标，并争创施工现场标准化管理合格工地。

（二）消防安全：

1.承包人土地无火灾事故。

2.承包人工地应健全防火责任制和措施。

3.承包人工地要建立动火申报制度。

（三）文明施工

1.承包人施工员必须按规定佩戴安全帽。

2.承包人在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌。

3.承包人工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

4.承包人工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

5.承包人工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。

发包人责任：

1.及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

2.责成分管领导和质安部对承包人工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。

3.工程结束交付时，发包人安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

4.发包人应对承包人施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。

5.发包人有权对承包人施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，承包人必须按发包人限定的时间进行整改，否则发包人有权要求承包人按   万元/次的标准支付违约金，直至停工整顿，由此产生的一切后果由承包人自行负责。

承包人责任：

1.项目经理是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

2.在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受发包人安全生产监督与检查。

3.在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交发包人备案；特种作业人员必须持证上岗，并向发包人提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果发包人发现承包人未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，发包人有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由承包人自行承担。

4.承包人自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由承包人自行负责，给发包人造成事故及经济损失全部由承包人承担。属于发包人提供的工具、设备，承包人要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由承包人负责。

5.在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻到每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

6.经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由承包人负责。

7.若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，一小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。

8.有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

三、争论的处理

当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

四、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

五、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件4承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 税额：

| 附件6： 施工现场关键岗位人员进场计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 专业职称 | 执业证书 | 身份证号 | 职务 | 计划进场时间 | 计划退场时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                            （发包人名称）（以下简称“发包人”）

与                                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年     月     日就                                中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

或鉴于                                中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目施工的中标（成交）通知书于     年     月     日发布，                            （发包人名称）（以下简称“发包人”）与                                  （承包人名称）（以下称“承包人”）将就                                中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                                    元

（¥                     ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           人民法院起诉。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件 8落实扬尘污染防治措施协议书

落实扬尘污染防治措施协议书（必填）

为有效控制扬尘污染，保护和改善大气环境质量，根据《佛山市扬尘污染防治条例》等有关规定，特制定本防治措施协议，双方遵守。

1.建设工程施工单位在施工时，应当采取以下措施：

（1）将扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、举报方式与途径等信息张贴在施工围挡外围，接受社会监督；

（2）在施工现场配备扬尘污染防治管理人员，按日做好包括覆盖面积、出入洗车次数及持续时间、洒水次数及持续时间等内容的扬尘污染防治措施实施情况记录；

（3）在施工工地周围设置连续硬质密闭围挡或者围墙。施工工地位于城市主要干道、景观地区、繁华区域的，围挡或者围墙高度不低于两百五十厘米；其余区域的，围挡或者围墙高度不低于一百八十厘米。围挡底部设置不低于三十厘米的硬质防溢座。工程竣工验收阶段，需要拆除围挡、围墙及防溢座的，采取有效措施防治扬尘污染。不具备条件设置围挡或者围墙的，采取有效的扬尘污染防治措施；

（4）施工工地出入口通道不得有泥浆、泥土和建筑垃圾；出入口内侧应设置混凝土挠捣的洗车设施和沉淀池，配备高压冲洗装置；确实不具备条件设置混凝土挠捣的洗车设施和沉淀池的，应当设置车辆冲洗设施，确保驶离工地的机动车冲洗干净；

（5）按时对作业的裸露地面进行洒水；四十八小时内不作业的裸露地面采取定时洒水等扬尘污染防治措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施；超过三个月不作业的，采取绿化、铺装或者遮盖等扬尘污染防治措施；

（6）在施工工地的出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区、主要通道等区域进行硬底化，并安装喷淋设备等扬尘污染防治设施；

（7）在施工工地堆放的砂石等工程材料密闭存放或者覆盖；及时清运建筑土方、工程渣土和建筑垃圾，无法及时清运的，采用封闭式防尘网遮盖，并定时洒水；不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；

（8）土石方、地下工程、拆除和爆破等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水、湿法施工等扬尘污染防治措施；

（9）设置泥浆池、泥浆沟，确保施工作业产生的泥浆不溢流；

（10）在施工工地依法使用袋装水泥或现场搅拌混凝土的，采取封闭、降尘等有效的扬尘污染防治措施；运送散装物料、建筑垃圾和工程渣土的，采取覆盖措施，禁止高空抛掷、扬撒；

（11）建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网（布）等有效扬尘污染防治设施；

（12）建（构）筑物拆除的施工单位在施工时，应当符合本条例第（1）（2）（3）（4）（7）（8）（10）的规定；

（13）建（构）筑物拆除后的待建工地，需要移交建设工程施工单位的，应当及时移交；未能及时移交的，扬尘污染防治工作由建设单位负责实施。建设工程施工单位不能在四十八小时内开工建设的，应当采取有效扬尘污染防治措施。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

附件 9保障工人工资支付专用条款

保障工人工资支付专用条款

发包人（全称）：

承包人（全称）：

建筑施工企业遵循“谁承包、谁负责”的原则，对工人工资支付管理负全责，具体条款如下：

一、承包人应当设立工人工资专用账户，对拨付工资款项方式以及建立劳动用工管理台账等事项作出明确约定。发包人要按照工程款比例      %（即金额¥           元） 拨付工人工资到承包人设立的“工人工资专用账户”。

二、承包人应于项目开工前   个工作日内，在工程所在地商业银行开立工人工资专用账户，账户信息报当地人力资源社会保障部门备案。

三、承包人与分包单位签订分包合同时，应明确约定分包工程工人工资比例。分包单位在办理工程结算前，必须足额委托施工总承包单位代发所有工人工资，并配合施工总承包单位考核农民工工作量。

四、承包人应在工程取得施工许可证（或开工报告批复）之日起    个工作日内，办理以工人工资为被保险内容的“工人工资支付保证金”。

五、承包人应在用工之日起15个自然日内，为每一位工人办理个人银行工资账户。

六、承包人应建立劳务用工实名制管理制度，加强工人信息管理。

七、承包人应指定专人（专责劳资员）负责建设项目施工现场台账管理，真实、准确记录工人名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付等信息。同时，应在工地维权公示栏公布政府举报投诉电话“12345”，方便工人维权。

八、承包人应在用工之日起1个月内，将工人名册、劳动合同、工资台账等资料交发包人留存备查，确保资料完整可追溯。

九、承包人应遵循“及时支付、按时结算”的原则，通过“工人工资专用账户”按月足额将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付银行明细表，直至工程竣工验收为止。

十、承包人应密切关注发包人拨款情况，如发包人未按约定及时足额拨付人工费，应及时向建设行政主管部门和人社部门反映。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：

地  址：                           地  址：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

邮政编码：                         邮政编码：

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

# （项目名称）

# 响应文件封面

#### （正本/副本）

#### 采购计划编号：440608-2026-01401

#### 采购项目编号：D05-440608-2026-0001-003-2026-01

#### 所响应采购包：第 包

#### （供应商名称）

#### 年 月 日

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、响应保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同响应协议书

十六、供应商业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、附件

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：佛山市公共资源交易中心高明分中心

你方组织的“中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：D05-440608-2026-0001-003-2026-01]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供全部标的的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十一）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十二）供应商未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目：即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目：即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商（或成交商）；

（3）对于设计施工一体化的项目：即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方成交，将保证响应文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________，电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：佛山市公共资源交易中心高明分中心

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目”项目采购[采购项目编号为D05-440608-2026-0001-003-2026-01]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式八：

#### 响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：佛山市高明区博物馆

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：佛山市公共资源交易中心高明分中心

我单位参加贵公司组织的中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目（采购项目编号：D05-440608-2026-0001-003-2026-01），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

#### 询问函

佛山市公共资源交易中心高明分中心

我单位已登记并准备参与“中国人民解放军粤中纵队纪念馆全面改陈布展项目”项目（采购项目编号：D05-440608-2026-0001-003-2026-01 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日