康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：DQZC2026-C2-00359-DQCX-0043

采购人：维西傈僳族自治县康普乡人民政府

采购代理机构：迪庆宸星招标代理有限责任公司

日期：二〇二六年九月

目录

第一章竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取磋商文件	4

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、发布公吿的媒体	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 供应商须知	7

一、总则	11

1 项目概况	11

2 资金来源	11

3 采购范围及服务期：见“竞争性磋商公告”。	11

4 合格的供应商：见公告第二条。	11

5 磋商费用：无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。	11

二、竞争性磋商文件	11

5、竞争性磋商文件的构成	11

6、竞争性磋商文件的澄清	11

7、竞争性磋商文件的修改	12

三、响应文件的编制	12

8、投标的语言及度量衡单位	12

9、响应文件的构成	12

10、投标报价	13

11、证明供应商资格和合格的文件	13

12、投标保证金（不要求）	13

13、投标有效期	13

14、响应文件的式样和签署	13

四、响应文件的提交	14

15、响应文件的提交和加密	14

16、投标截止日期	14

17、迟到的响应文件	14

18、响应文件修改和撤回	14

五、开标与评标	15

19、开标	15

20、评标	15

21、中标条件	15

22、响应文件的澄清	16

23、供应商存在下列情况之一的，投标无效：	16

24、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：	16

六、成交通知和合同授予	16

27、定标	16

28、成交通知	17

29、签订合同	17

七、需要补充的其他内容	17

第三章采购需求	19

第四章合同书样式及主要条款	21

★一、合同条款前附表	21

二、合同格式	22

第一部分 合同协议书	22

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不	76

第五章竞争性磋商响应文件格式	114

一、资格审查部分格式	117

（一） 企业情况一览表	117

（二） 财务状况证明材料	118

（三） 具有履行合同必需的设备和专业技术能力	119

（四） 缴纳税收和社保证明	119

（五） 近三年无重大违法记录证明	119

（六） 近年发生的诉讼及仲裁情况	119

（七） 其他禁止参加政府采购活动情形	119

（八） 特定资格要求证明材料	120

（九） 其他资格证明材料	120

二、商务部分	121

（一） 投标函	121

（二） 法定代表人身份证明书	122

（三） 法定代表人授权委托书	123

（四） 已标价工程量清单	124

（五） 近年完成的类似项目情况表	125

（六） 中小企业声明函	126

（七） 监狱企业证明文件	127

（八） 残疾人福利性单位声明函	128

（九） 承诺书（供应商）	129

三、技术部分格式	130

（一） 项目实施团队人员配置情况表	131

第六章评审办法	132

评审办法前附表	132

第一章竞争性磋商公告

项目概况

康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取磋商文件，并于2026年10月09日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DQZC2026-C2-00359-DQCX-0043

项目名称：康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目

采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商□询价

预算金额：小写：999997.07元，大写：玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元零柒分

最高限价：小写：999997.07元，大写：玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元零柒分

服务内容：按照采购方需求，完成康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目施工服务。

注：本项目不分标段，供应商须整体报价，不得缺项漏项，否则作无效磋商处理，具体要求详见磋商文件“第三章采购需求”。

服务地点：采购人指定地点。

服务期：合同签订后至2026年12月30日完成。

质量要求：符合国家相关法律、法规，一次性验收合格。

本项目不允许分包

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）有关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须为中小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、严重失信主体、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），投标人递交响应文件截止后，由采购代理机构现场查询并截图打印，交评标委员会审核。

（2）.资质要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

（3）.项目经理要求：投标申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目经理应是承包人正式聘用的员工，提供项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。提供项目经理驻施工现场承诺。

## 三、获取磋商文件

时间：2026年09月23日至2026年10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：

1.政采云平台线上获取。

- 按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

- 方式：

- 3.1凡有意参加投标（磋商）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdqcx.html云南壹证通CA可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。

- 3.2数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载招标文件。

- 3.3按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。

- 3.4如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369）

- 注：云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.售价：￥0元

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年10月09日14时30分

开标时间：2026年10月09日14时30分

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（供应商按照采购文件和政府采购云平台的要求，在提交响应文件截止时间前上传至政府采购云平台，截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在提交响应文件时，请载明参加远程采购活动的联系人及联系方式）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目的政府采购活动（提供书面声明）。

## 七、发布公吿的媒体

本次招标公告在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名	称：维西傈僳族自治县康普乡人民政府

地	址：维西县康普乡康普村江边组

联系人及方式：方志高  0887-8786000

2.采购代理机构信息

名称：迪庆宸星招标代理有限责任公司

地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇日月星辰小区18幢2单元204

联系人及方式：周定松13388875028

3.项目联系方式

项目联系人：周定松

电话：13388875028

- 供应商须知

须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：维西傈僳族自治县康普乡人民政府 地址：维西县康普乡康普村江边组 联系方式：方志高 0887-8786000 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：迪庆宸星招标代理有限责任公司 地 址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇日月星辰小区18幢2单元204 联系方式：13388875028 |
| 3 | 服务内容及要求 | 具体工作内容详见“第三章采购需求” |
| 4 | 采购预算 | 最高预算价小写：999997.07元，大写：玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元零柒分； |
| 5 | 供应商应满足的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1.1具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或其他证明材料； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年~2025年的财务报表或经审计的财务报表，财务报表包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；新成立的公司提供声明函；2022 年之后审计报告须根据财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知财办(2022)32 号文件提供。 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明或承诺； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2026年01月至递交响应文件截止时间前任意三个月缴纳税收证明和缴纳社会保障金证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，新成立企业提供声明函。 1.5提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销经营许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚）； 2落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）有关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须为中小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。 3本项目的特定资格要求： （1）信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、严重失信主体、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），投标人递交响应文件截止后，由采购代理机构现场查询并截图打印，交评标委员会审核。 （2）.资质要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。 （3）.项目经理要求：投标申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目经理应是承包人正式聘用的员工，提供项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。提供项目经理驻施工现场承诺。 |
| 6 | 服务期 | 合同签订后至2026年12月30日完成。 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 磋商有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天。 |
| 9 | 获取磋商文件 | 时间：2026年09月23日至2026年10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。 地点： 1.政采云平台线上获取。 - 2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。 - 3.方式： - 3.1凡有意参加投标（磋商）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdqcx.html云南壹证通CA可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。 - 3.2数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载招标文件。 - 3.3按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。 - 3.4如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369） - 注：云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。 4.售价：￥0元 |
| 10 | 响应文件份数 | 上传电子响应文件；中标后中标公司提供一正一副纸质文档签订合同用。 |
| 11 | 磋商保证金 | 不要求 |
| 12 | 提交响应文件截止时间（投标截止时间）和地点 | 时间：2026年10月09日14点30分（北京时间） 地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（供应商按照采购文件和政府采购云平台的要求，在提交响应文件截止时间前上传至政府采购云平台，截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在提交响应文件时，请载明参加远程采购活动的联系人及联系方式） |
| 13 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间和方法 | 供应商应认真阅读磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不涉及商业秘密。 |
| 15 | 采购人澄清的时间和方法 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在投标截止时间5日前通知供应商；不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间。 |
| 16 | 评标委员会的组建 | 评标委员会人数3人及以上单数，其中经济、技术类专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从专家库中随机抽取 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 是否授权评标委员会确定成交人 | ☑是 □否，评标委员会根据评标办法推荐3名成交候选人。 |
| 19 | 其他 | 依据云建招协[2026]11号文件规定进行计算，由中标人向招标代理机构支付其招标代理费。 |
| 20 | 履约保证金 | 采购人与成交人合同谈判确定。 |
| 21 | 分包情况 | 不允许 |
| 本次项目编号所属行业 |  | 建筑业 |
| 22 |  | 投标人不得异常低价竞标：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号）执行 |
| 23 |  | 开评标过程中的技术故障、网络异常处理条款：若开评标过程中出现系统故障、网络异常等不可抗力情形，导致开评标无法正常进行的，采购代理机构将暂停采购活动，并及时通知所有参与投标的供应商，待故障排除后另行确定开评标过程时间。 |

一、总则

- 项目概况

1.1 窗体顶端

1.1本项目采购人、采购代理机构、项目名称及采购编号：见“竞争性磋商公告”。

- 资金来源

本项目资金已落实。

- 采购范围及服务期：见“竞争性磋商公告”。

- 合格的供应商：见公告第二条。

- 磋商费用：无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件的构成

5.1、竞争性磋商文件包括:

第一章、竞争性磋商公告

第二章、供应商须知

第三章、采购需求

第四章、合同书样式及主要条款

第五章、竞争性磋商响应文件格式

第六章、评审办法方法

5.2、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商提交的响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，则其投标将被拒绝。

6、竞争性磋商文件的澄清

供应商获取竞争性磋商文件后应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的所有内容，如发现缺页或不全等问题，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐，否则由此引起的损失由供应商自行承担。供应商如要求对竞争性磋商文件进行澄清的，应在澄清截止时间前在政府采购云平台“询问列表”通过在线方式（接受书面或传真或邮件）向采购人或采购代理机构提出。采购人或采购代理机构对收到的澄清要求通过在线方式（或书面或传真或邮件）进行答复，若涉及到文件实质性内容的，按程序统一通过在线方式（或书面或传真或邮件）向潜在供应商发布，所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商通过在线方式（或书面或传真或邮件）查看内容。

7、竞争性磋商文件的修改

7.1、采购人可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的补充、修改、更正、补遗、变更。

7.2、采购人对竞争性磋商文件做出的补充、修改、更正、补遗、变更，主要通过发布公告的形式告知供应商，以保证各供应商都能用于编制响应文件。采购人在投标截止时间前对竞争性磋商文件所作的补充、修改、更正、补遗、变更一并构成竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，敬请所有获取竞争性磋商文件的供应商密切关注。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

7.3、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开标时间，并将变更时间通知所有供应商。

三、响应文件的编制

8、投标的语言及度量衡单位

8.1、供应商提交的响应文件以及供应商与迪庆宸星招标代理有限责任公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

8.2、用非中文版印刷的货物说明书、技术资料、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。

8.3、响应文件中使用的度量衡单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，一律使用法定计量单位。

9、响应文件的构成

9.1、响应文件由资格审查部分、商务部分、技术部分构成，供应商编制的响应文件内容应至少包括下列部分：

9.1.1、资格审查部分：《供应商资格证明文件》；

9.1.2、商务部分：《投标函格式部分》……；

9.1.3、技术部分：《技术部分格式》……。

供应商视需要自行编制，应包括竞争性磋商文件中所要求的或供应商认为应提供的相关资料或证明文件等方面，并作为响应文件的组成部分。

9.3、供应商应将响应文件编制目录和页码。

10、投标报价

10.1、报价应为人民币含税价，进口货物以外汇报价应有汇率、折扣以及最终人民币报价，无人民币报价或报价无法折算成人民币的投标属无效投标。

10.2、供应商应根据竞争性磋商文件中的采购需求作出完整唯一报价，标明拟提供货物的单价和总价，并且均为使用地交货价。

10.3、任何有选择的报价将不予接受，每种服务只允许有一个报价。供应商对同一投标项目报价有两个以上(含两个)报价且未书面声明以哪个为准，按有关规定处理。

10.4、投标价格组成表中标明的报价在合同实施期间将不因工作量及市场价格的变化而调整，以可调整的报价提交的投标将予以拒绝。

11、证明供应商资格和合格的文件

11.1、对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备资格要求；

11.2、对具备资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其响应文件是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

11.3、以上审查内容为不允许负偏离的实质性要求和条件。

### 12、投标保证金（不要求）

13、投标有效期

13.1、投标有效期从提交响应文件的截止之日起算，在“供应商须知前附表”第8项所规定的以日历天计算的投标有效期内有效。在投标有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担相应责任。

13.2、在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式。同意延长的，供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。供应商拒绝延长的，其投标失效。

14、响应文件的式样和签署

电子响应文件应使用“政采云投标客户端”编制，供应商应下载“政采云投标客户端”，按照响应文件格式要求签署、盖章并生成加密的响应文件。未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法进行签署、盖章及加密。

四、响应文件的提交

15、响应文件的提交和加密

15.1供应商应在响应文件提交截止时间前完成响应文件的电子签章、加密，将电子响应文件通过政采云电子交易系统（https://www.zcygov.cn）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。未按规定完成响应文件上传和电子签章、加密的，视为撤回其响应文件，投标无效，不能进入开标阶段。

“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上提交的响应文件应加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件。

任何因供应商自身原因疏忽或误解而导致响应文件未上传、不符合编制和上传要求、已上传但未成功读取导入或解密的，视为撤回其响应文件，投标无效，其响应文件将不予受理，由此造成的后果由供应商自行承担。

15.2供应商须按照政府采购云平台要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名，并完成全部响应文件网上上传操作。

15.3请供应商自行登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）仔细查看相关操作流程。

16、投标截止日期

16.1、采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

16.2、采购人或采购代理机构延长投标截止时间的，在此情况下供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.3、投标截止时间后送交的补充或修正的内容、函件和增加的任何承诺不作为评标的依据。

17、迟到的响应文件

17.1、采购人将拒绝在投标截止时间后收到的响应文件。

17.2、响应文件提交的地点为“供应商须知前附表”第12项中所规定的地点。

18、响应文件修改和撤回

18.1、在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上提交的响应文件，无须书面形式通知采购人。

18.2、修改的响应文件应按照采购文件和政采云电子交易平台的要求进行编制和提交。

18.3、在投标截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4、在投标截止时间至投标有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、开标与评标

19、开标

19.1、供应商应提前在自有场地，配置音视频通话功能的相应设施设备（带摄像头及话筒的电脑）及稳定网络环境，并按“政府采购云平台”开标大厅中的提示完成采购活动。

19.2、迪庆宸星招标代理有限责任公司将在“供应商须知前附表”第12项规定的时间和地点组织公开开标，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

19.3、按照第18条规定，撤回的响应文件将不予解密。

19.4、供应商登陆“政府采购云平台”开标大厅，使用编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。

19.5、电子响应文件开启按照交易平台自动提取开启。

19.6、开标时将当众宣读供应商名称、投标价格、合同履行期限等合适的其他内容。

19.7、迪庆宸星招标代理有限责任公司将做开标记录，开标记录包括上述规定宣读的全部内容。

20、评标

20.1、开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及评标无关的其他人透露。

20.2、评标期间，供应商不得与评标委员会成员和采购人及工作人员私下接触，更不得进行旨在影响评标结果的活动，否则一经核实，将承当相应的法律责任。

20.3、采购人将根据本次项目编号的性质和特点依法组建评标委员会。

20.4、评标原则：依照“公开、公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则。

20.5、评标方法：见第六章。

21、中标条件

采用综合评分法。即响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

22、响应文件的澄清

为有助于对响应文件的审查、评价和比较，可要求对潜在供应商进行技术质疑、询问、澄清或要求潜在供应商提供所需的有关资料。有关要求和答复可现场进行，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

23、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

23.1、响应文件逾期送达的；

23.2、响应文件未按要求解密的；

23.3、没有投标报价的；

23.4、响应文件未按响应文件格式要求签署、盖章的；

23.5、响应文件未实质性按规定的格式、内容和要求编制或填写的；

23.6、投标报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

23.7、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

23.8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.9、法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

24、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

24.1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

24.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5、不同供应商的响应文件相互混装；

25、供应商提供虚假材料谋取中标的，按有关规定进行处理。

26、在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

26.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.4、因重大变故，采购任务取消的。

六、成交通知和合同授予

27、定标

27.1、评标委员会根据评标原则和评标方法推荐中标候选人，采购人将按推荐顺序进行最终审查后确定中标人。

27.2、本次采购合同将授予评审得分最高的供应商。

28、成交通知

28.1、采购代理机构根据评标结果和采购人确认意见发出采购结果公告及《成交通知书》。

28.2、中标人经采购人查询存在行贿犯罪情形的将按有关规定进行处理。

29、签订合同

29.1、中标人凭《成交通知书》与采购人签订采购合同。

29.2、竞争性磋商文件、响应文件及其澄清文件、成交通知书均作为签订合同内容的依据。

29.3、结算方式：详见竞争性磋商文件第四章“合同条款”。

七、需要补充的其他内容

30、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时必须同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

受理质疑部门：采购人、采购代理机构，联系电话：13388875028。

采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

31、信用信息查询

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：供应商在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”的信用信息查询记录和证据留存，由采购人、采购代理机构查询后，将查询结果证明材料作为查询记录和证据保存。

32、其他政策

32.1、采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品；使用财政性资金采购物业服务的，有条件下优先采购注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

32.2、项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商在提供产品及相关快递服务的包装按“关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知”执行。

33、政府采购电子交易平台技术支持：

系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）、95763、0871-63957340；

云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；

云南CA紧急联系方式：19988166369。

# 第三章采购需求

一、采购项目基本情况（概况、内容、时间、地点）以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）项目基本情况：项目名称：康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目，建设地点：康普乡普乐村鸭子塘组；建设规模及内容：1.果木种苗种植：草莓种植区5.8亩，蓝莓种植区44亩，柑橘种植区50.2亩，共计100亩 。2.运输通道建设：新建1.8m宽运输通道499.96米。

四）工期：合同签订后至2026年12月30日完成，履约地点：甲方指定地点。

（二）落实政府采购政策需满足的要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）有关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家相关法律、法规，一次性验收合格。

三、采购标的需满足的质量、安全等要求：符合国家相关法律、法规，一次性验收合格。

四、项目履约保证金、资金支付方式、履约考核办法及其他要求

（一）履约保证金和资金支付方式

履约保证金:按照合同约定。

资金支付方式:满足合同约定支付条件的，采购人将自收到发票后30日内将资金一次性支付到合同约定的供应商账户。

（二）履约考核办法

具体考核办法及标准由采购人根据招标文件要求、中标方投标文件承诺及行业相关规范另行制定。

五、工程量清单及图纸（另册提供） ，若本项目设计图纸与工程量清单不一致的， 以工程量清单为准。

# 第四章合同书样式及主要条款

## ★一、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 合同签订后至2026年12月30日完成 |
| 2 | 项目地点 | 甲方指定地点 |
| 3 | 工程质量要求 | 符合国家相关法律、法规，一次性验收合格。 |
| 4 | 付款方式 | 按照进度支付，支付至签约合同价的 85%；结算审计完成后，发包人按发包人审计部门最终审定的结算价支付剩余尾款；承包 人须缴纳审定金额的 3%作为工程质量保证金；工程保修期限届满，承包人无质量问题、无安全事故等违约行为的，发包人无息退还上述质保金。 |
| 5 | 结算方式 | 本项目采用竞争性磋商，成交供应商在合同完成后报送已完成项目结算审计资料，结算审计以成交供应商第一轮报价所报的响应文件中的“ 已标价工程量清单 ”进行审计，在审计后的结算价基础上乘以（1-本合同约定优惠率），即得到该工程审计结算价（应支付实际工程款）。 合同约定优惠率=（第一轮报价-第二轮报价）/第一轮报价。 |
| 6 | 合同价格形式 | 固定单价（即综合单价） |
| 7 | 质量保证金 | 比例：审定金额的 3%；退回方式：工程保修期限届满，承包人无质量问 题、无安全事故等违约行为的，发包人无息退还质保金。 |

## 二、合同格式

说明：合同内容最终由双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201） 协商确定，最终以实际签订内容为准。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

| 住房城乡建设部制定 | 制定 |
| --- | --- |
| 国家工商行政管理总局 |  |

### 第一部分 合同协议书

计划编号：                                           合同编号：

发包人（全称）：维西傈僳族自治县康普乡人民政府

承包人（全称）：

根据分散采购竞争性磋商的结果（项目编号：      ），按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就 康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目 。

2.工程地点：  采购人指定地点   。

3.工程立项批准文号：  /   。

4.资金来源：财政性资金   。

5.工程内容：康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目，具体内容详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：按发包人提供的竞争性磋商文件、竞争性磋商补充文件、答疑、工程量清单及施工图所示范围内的设计文件、设计变更、图纸会审纪要、会议纪要等所包括 的工程施工内容，详细内容见工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期：  2026   年     月    日。以开工通知上的记载为准。

计划竣工日期：  2026  年         月    日。

工期总日历天数：合同签订后至2026年12月30日完成。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期 天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合  符合国家相关法律、法规，一次性验收合格  标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥             元)，按工程量据实结算，最 终结算价格以学校审计部门 最终审定为准。

结算方式：结算审计以承包人第一轮报价所报的响应文件中的“ 已标价工程量清单”进行审计，在审计后的结算价基础上乘以（1-本合同约定优惠率），即得到该工程审计结 算价（应支付实际工程款）。

合同约定优惠率=（第一轮报价-第二轮报价）/第一轮报价，即合同约定优惠率  =（-）/=。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）     /     (¥   /    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /     (¥    /    元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /      (¥    /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /       (¥   /     元)。

2.合同价格形式：  固定单价（即综合单价）   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：            。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于  2026  年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在   维西傈僳族自治县康普乡人民政府     签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 二 份。

发包人：维西傈僳族自治县康普乡人民政府 (公章) 承包人：               (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的 文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条 款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其 他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议 书 ”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函 ” 的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业 或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批 准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸 应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并 标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程 预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束 力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法 继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当 事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工 程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备 相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人 签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发 包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合 同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包 括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使 用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似 的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工 场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议 书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符 合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议 书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同 约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质 量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限， 自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工 验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28 天的日期为基准日期，直接 发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全 文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工 作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费 和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂 时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的 一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采 购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索 赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采 用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在 缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则， 在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的 形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使 用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地 方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的 规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本， 并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准 的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订 合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的 费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同 文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据 其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织 承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开 工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第

7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知  监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理  人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后， 尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工 程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的 图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按 照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人 对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻 或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人 文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

##### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意 见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何 一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信 函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

##### 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合 同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同 意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益， 不得向监理人支付报酬。

##### 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、 钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止 任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此 增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并 承担相应的法律责任。

##### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的 批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并 承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他 基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工 所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严 格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合 交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善 并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向 承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或 交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护

和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使 用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续， 发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费  用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全 部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路 ”一词的涵义包括河道、 航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆 ”一词的 涵义包括船舶和飞机等。

##### 1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工 程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作  权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无 关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述 文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以 外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、 使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为 了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人 在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产 权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺 导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专 利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

##### 1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、 文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘 密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

##### 1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。 出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

#### 2. 发包人

##### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临 时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定 的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费 用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方 式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发 包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更 换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的， 承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人 员行使。

##### 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明 施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和 责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

##### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作， 并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域  内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资 料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的 真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工 程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通 知后28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包 人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人 在专用合同条款中约定。

##### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

##### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

##### 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协 议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

#### 3. 承包人

##### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留 存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工 程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划， 并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、 市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的 施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、 设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人 员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用 合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

##### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的 姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后 代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交 项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承 包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增 加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。 项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知  监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的  注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全， 在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证  与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提

交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发 包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项 目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目 经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要 求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人 收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将 新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续 履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条 款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具 备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并 征得发包人书面同意。

##### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提  交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、 材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工 种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴 纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动， 承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员  时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注   册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资 料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换 不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正 当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累 计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并 征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代 行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自 离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

##### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解 释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承 担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通  条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解  前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或） 延误的工期。

##### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包 的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分 包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在 专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书 中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分 包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任 和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人 应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实 名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包 人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承 包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转 让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

##### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人 应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由 承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保 护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此 增加的费用和（或）延误的工期。

##### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的 方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当 事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因 承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

##### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包 人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同 意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成 员全面履行合同。

#### 4. 监理人

##### 4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理 权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进 行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免 除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供， 所发生的费用由发包人承担。

##### 4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的 姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书 面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

##### 4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授 权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可 以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指 示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未 能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期 延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时 内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限 内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应 承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成 一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人 对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人 有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师 的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解 决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

#### 5. 工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有 关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的 费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返 工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

##### 5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系 及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理 人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格 执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其 施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人 审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复 核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备 进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或 制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行 的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行 的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查 检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包 人应在共同检查前48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和 地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人 检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检 查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此 增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承 包人提交书面延期要求，但延期不能超过48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺 延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自 行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录 有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆 盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原 状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费 用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人 钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的 工期均由承包人承担。

##### 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施， 直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法 补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包 人承担，并支付承包人合理的利润。

##### 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产 生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照 第4.4款〔商定或确定〕执行。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同 当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应 事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行 政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制 度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全 职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检 查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各 项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得 政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交 通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后 实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安 全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一 定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机 构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外， 还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场 地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、 爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当 地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大， 尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在 地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃 圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指 定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期 后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未 经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该 措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的  50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有 权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权 暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪 作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增 加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢 救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救 按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。 发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失， 防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保 管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的 情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤 亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

##### 6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间， 并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许  可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、 保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家  有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、 高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取 有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程 施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定 给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取 有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工 程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治 和急救的医务人员与医疗设施。

##### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采 取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废 物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠 纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人 报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计 后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费 修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交 修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

##### 7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计   划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。 施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进  度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交 修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条 款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或 提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承 包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

##### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限， 向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按 施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开 工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自 开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承 担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

##### 7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕 载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资  料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和 完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏 的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发 包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、 合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任  何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

##### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由 此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开 工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确 保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工 进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方 法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程 及修补缺陷的义务。

##### 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自 然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他 情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时 通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。 监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。 承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预 见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当 事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监 理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约 定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。 情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕 执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期， 且承包人在收到监理人复工指示后84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的 情形〕第（7） 目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人 应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工， 并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为  同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的 答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工 前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工 程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工 通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因 发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第

7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人 可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的部分 或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响 的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施 工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包 人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违 约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任 方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂 停施工扩大损失。

##### 7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、 缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包 人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包 人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包 人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来 效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

#### 8. 材料与设备

##### 8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人 供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等 级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包 人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订 后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

##### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合 格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设 备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的， 承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

##### 8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备， 并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形 式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检 验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原 因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程 设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合 相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备 之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求 的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

##### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人 承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原 因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料 和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担， 不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定  材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验， 检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有 权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包 人承担。

##### 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行 更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承 包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指 示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求 发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利 润。

##### 8.6 样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应 在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供  应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、 颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送 的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验 工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途， 不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封 存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固 定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

##### 8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定 的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其 他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发 出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已 标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定； 既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕确定价格。

##### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应 报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地 的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求 承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的 工期由承包人承担。

##### 8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施， 包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施 工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和 其他物品。

#### 9. 试验与检验

##### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验 场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提 供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验， 承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条 件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测， 且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员 必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负 责。

##### 9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理 人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

##### 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由 监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的， 监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行 的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照 约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结 果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果  的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验  的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同  要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

##### 9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理 人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送 监理人审查。

#### 10. 变更

##### 10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行 变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

##### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示 前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可， 承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批 准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

##### 10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更 的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程 范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的， 由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指 示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期 的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

##### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的 单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目 工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单 价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确 定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承 包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议， 通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发 包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

##### 10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由， 以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查 完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监 理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发 出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励， 奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

##### 10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

##### 10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中 约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专 用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确 认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人  报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。 承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审 批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人 有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候 选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共 同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估 价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人， 并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发 包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天 向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为 该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发 包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种 方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承 包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立 和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

##### 10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可 以在专用合同条款中协商确定有关事项。

##### 10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实 施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进 行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构 成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报 表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批 准后列入进度付款。

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据， 按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中： ΔP——需调整的价格差额；

P0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额 应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及 其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1 ; B2 ; B3......Bn ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调 因子在签约合同价中所占的比例；

Ft1; Ft2; Ft3 ......Ftn ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期 最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01; F02; F03......F0n ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的 价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在 投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款 中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可 采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际 价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格 调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行 价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、 机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授 权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料， 其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同 价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合 同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文 件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险 范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价 跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实 调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨 幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调 整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同 条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部 分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于 工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行 采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价 格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的 信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或 其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

##### 第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式

##### 11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款 〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时， 应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程 师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

#### 12. 合同价格、计量与支付

##### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和 确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同 条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同 价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕 约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行 合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合 同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风 险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价 格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执 行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天 前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队 伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书 前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知， 发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人 违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付 款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式， 具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款 担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款 担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

##### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计 算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告， 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量 报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有 权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按 监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复 核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送 的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告， 并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量 报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监 理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核 或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交 的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计 量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

##### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计 量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣 除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向 监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付 分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按 月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和 提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关 资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付 证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补 充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付 款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度 付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在 争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证 书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同 类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批 准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包 人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支 付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕 第（1） 目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕 修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算 分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的 施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。 承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到 经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的 支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补 充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总 价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支 付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

##### 12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

#### 13. 验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承 包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条 件的，承包人应提前48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验 收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48 小时。监理人未按时进行验 收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程 未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

##### 13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关 工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后， 再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人， 发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28 天内审批完毕并组织监理人、承  包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程 接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工 程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请 报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内 向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有 后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证 书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准 利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在 工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告 的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为 实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组 织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格 工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增 加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程 的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包 人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程 有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工 程的违约责任。

##### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致， 试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48 小时书面通知监理 人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求 为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在 试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续 施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求， 但延期不能超过48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期 限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48 小时以书面形式通 知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准 备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视 为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改 后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。 因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重 新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负 责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重 新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程 竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关 事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人 应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投 料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

##### 13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工 的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工 验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位 工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣 工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或） 工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利 润。

##### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程 设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4  款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入 运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

##### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设 备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成 竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费 用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时 占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生 的费用由承包人承担。

#### 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理 人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数 等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除 外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

##### 14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核 查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审 批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算 申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工 结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为 发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单 后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成 对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利 率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的 两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包 人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式 和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发 临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可 发包人的审批结果

##### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确， 合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合 格工程进行结算，并支付相应合同价款。

##### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按 专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证 金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充 资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意 见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终 结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。 发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支 付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定 办理。

#### 15. 缺陷责任与保修

##### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和 保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

##### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款 约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期 自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收 的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定 期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及 维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣 除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相 应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应 在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从 保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性 能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承 担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发 出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行 缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。 发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

##### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证 金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预 付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金 的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支 付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返 还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容 进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定 或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依 法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14  天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

##### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人 在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根 据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担 修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复， 但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复 的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责 任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通 知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人 并在口头通知后48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷 或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所 需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发 包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即 修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程 现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安 和保密等规定。

#### 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或 转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求   发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的， 承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理 的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计 算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施 工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1  项〔发包人违约的情形〕第（7） 目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承 担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并 解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定 处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作， 并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

##### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照 合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒 绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整 改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可 在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7） 目约定  的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为 并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要， 发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以 其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人 继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付 款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应 的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部 款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款 项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争 议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设 备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包 人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

##### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担 违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专 用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证 据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一 致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解 决〕的约定处理。

##### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同 另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间 报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报 告及有关资料。

##### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各 自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果， 由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的 第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的， 应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必 须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用 由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当 事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人 均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工 程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合 同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28天 内完成上述款项的支付。

#### 18. 保险

##### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包 人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

##### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤 保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤 保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤 保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤 保险。

##### 18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括 其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

##### 18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保 按保险合同条款要求持续保险。

##### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

##### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为  办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的， 由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为  办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的， 由承包人负责补足。

##### 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得 承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包 人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包 人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

#### 19. 索赔

##### 19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向 发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通 知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失 要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔 报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录 和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知， 说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最 终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

##### 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告 存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由 监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接 受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

##### 19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应 向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意  向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延 长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正 式递交索赔报告。

##### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包 人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理 结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认 可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔 付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定 处理。

##### 19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无 权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接 收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 20. 争议解决

##### 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同 补充文件，双方均应遵照执行。

##### 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调 解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

##### 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下 列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条 款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议 评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定 一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定 的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。 争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、 标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明 理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应 遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择 采用其他争议解决方式。

##### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种 方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 20.5 争议解决条款效力

### 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不

影响其效力。

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：竞争性磋商文件、磋商答疑（含工程量清单及图纸）、 响应文件、双方有关工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔等书面记录和文件、 发包人（或）工程师有关通知及工程会议纪要、经发包人及监理人审批同意的施工组织设 计、专项施工方案等；工程进行过程中双方书面签字盖章确认的有关文件上述文件按形成 时间的先后来定解释效力，后形成的文件解释效力优先于之前形成的文件解释效力。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                 ；

资质类别和等级：  /  ；

联系电话：        /        ；

电子信箱：        /        ；

通信地址：        /        。

1.1.2.5 设计人：

名    称 ：         /         ；

资质类别和等级：      /        ；

联系电话：      /       ；

电子信箱：      /      ；

通信地址：      /       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无  。

1.1.3.9 永久占地包括：  无  。

1.1.3.10 临时占地包括：  无   。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及与建设相关的国家法律法规、地方性法规、文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  按国家颁布的现行施工验收规范和响应文件《施工组织设计》中所列规范、标准、条例等相关法律 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按照国家现行建筑行业 相关质量标准执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  /  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订后 3 天内，发包人一次性向承包人提 供施工图二套，如需加晒施工图，费用由承包人承担。相应的变更文件及变更图纸，同样 提供一式二套 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      2 套       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目工程的全部施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工组织设计；（2）按工程所在地建设行政 主管部门要求编制专项施工方案；（3）国家、云南省相关建设行政主管部门规定需由承 包人提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：  承包人取得图纸后 2 天内  ；

承包人提供的文件的数量为：        2 份         ；

承包人提供的文件的形式为：  书面形式和电子版形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：发包人在收到监理人审核同意的承包人文件后5 天内 审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按《通用合同条款》执行，只限本工程使用，未经发包人 同意，承包人无权将图纸及其复印件提供给任何第三人。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  工程施工现场或发包人办公地点  ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：    工程施工现场   ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：    工程施工现场     ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  遵守施工现场实际情况协商约定  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  遵守施工现场实际情况协商约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按施 工现场实际情况协商约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 双方协 商确定 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的 技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 双方协商确定 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按“竞争性磋商承诺 ”执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方 式：  双方协商确定  。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  不允许  。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：                  ；

身份证号：          /          ；

职    务 ：          /         ；

联系电话：                        ；

电子信箱：          /         ；

通信地址：          /         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）巡视和监管现场，对承包人及监理 人的 管理行为进行考核，对其违约行为进行处罚；（2）纠正承包人的错误施工方法；（3）组 织监理对承包人提交的施工组织设计及专项施工方案进行审查并书面认可，审批超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，签署审批意见，但不承担承包人的施工 组织责任；（4）审批承包人提交的工程开工/复工报审表，签署审批意见；（5）审核承 包人提交的工程款支付申请，签署审核意见；（6）审核承包人提交的费用索赔申请，签 署审核意见；（7）审核承包人提交的工程延期申请，签署审核意见；（8）接受项目负责 人委托代表项目负责人组织设计优化、设计变更审核；（9）指令承包人完成与承包人合 同义务相关的各项零星工作；（ 10）接受项目负责人委托代表项目负责人参加工程预验 收；（ 11）为保证合同正常履行而必然隐含的其他权力 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  在开工前 2 天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 双方协商确定  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /    。

发包人是否提供支付担保：    /    。

发包人提供支付担保的形式：    /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 本工程项目完整的，符合归档要求的全部竣工 资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 90 个日历天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按学校的相关要求执行 。

（10）承包人应履行的其他义务：在工程开工前和施工过程中由发承包双方协商确定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：            ；

身份证号：                   ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：            /                 ；

安全生产考核合格证书号：                   ；

联系电话：              /            ；

电子信箱：        /              ；

通信地址：          /                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行     （项目名称）        的建筑施 工承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文 明施工等合约目标范围向业主直接负责 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 承包人项目经理应保证每个自然周不少 于 5 天在施工现场（以发包人确认的考勤记录为准）  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包 人自行承担相关责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 如果没有得到发包人和监理工 程师的事先同意，承包人项目经理擅自离开施工现场的每次支付 1 万元的违约金（累计 计算）；未保证在施工现场时间要求的，每少一天支付 0.5 万元的违约金（累计计算）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付签约合同价 5% 的违约金（违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额部分），同时发包人有权选择单 方解除合同，解除合同的通知自到达承包人时生效。本款技术负责人亦同  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人认为项目经理不能 胜任本项目工作，承包人应在接到发包人书面通知后 3 日内更换符合条件的项目经理，承 包人若无正当理由拒绝更换项目经理的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金 	（违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额部分），同时发包人有权选择单方解除合 同，解除合同的通知自到达承包人时生效。本款技术负责人亦同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通 知后 3 日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人认为主要 施工管理人员不能胜任本项目工作，承包人应在接到发包人书面通知后 3 日内更换符合条 件的主要施工管理人员，承包人若无正当理未按时更换主要施工管理人员的，承包人应向 发包人每人次支付 1 万元的违约金（累计计算）；拒不更换的，承包人应向发包人支付签约合同价 5%的违约金（违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额部分），同时发包 人有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达承包人时生效。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须得到发包人和监理工 程师的事先书面同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人应向发包人支付签约 合同价 5%的违约金（违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额部分），同时发包人 有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达承包人时生效。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人应向发包人每天每 人次支付 0.5 万元违约金（累计计算） 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作范围：    无      。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许  。

其他关于分包的约定：   /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从移交施工现场之 日起至项目竣工验收合格止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     无     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /  。

#### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程竞争性磋商文件、图纸、工程量清单范围内所有工 程内容以及发包人与监理人所签订的监理服务合同内包括的相关内容 。

关于监理人的监理权限： 以《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、发包人与 监理人所签订的监理服务合同以及国家、云南省相关法律、法规、规章、规范、标准等的 规定为准 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人承 担监理人在施工现场的办公场所，生活场所及其费用由监理人自行考虑 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ：           /          ；

职    务 ：        /          ；

监理工程师执业资格证书号：       /    ；

联系电话：        /        ；

电子信箱：        /        ；

通信地址：        /         ；

关于监理人的其他约定：        /         。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行 确定：

（1）        /       ；

（2）        /       ；

（3）        /       。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

（GB50300-2013）等国家、行业现行设计、施工及验收规范、标准的规定，一次性验收合 格  。

关于工程奖项的约定：   /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： / 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  8   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24    小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 项目安全生产的达标目标及相 应事项的约定：严格按安全管理条例及安全操作规程进行施工，任何原因发生安全事故， 所造成的一切损失及责任由承包人承担。并执行“通用合同条款 ”及中华人民共和国国务 院第 302 号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》以及本项目的相关管理规定 和办法 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 遵守国家、省、市有关工程建设安全生产的管理规定，严格按有关要求和标准组织施工 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人自行编制并报承包人技术负责人、总监理工程师及发包人代表审核确认 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按响应文件文明施工相关承诺执行。在施工中，采 取必要的安全防护措施、消除事故隐患，并随时接受发包人（发包人代表）依法实施的监 督检查；配合省、市、区行业主管部门对现场进行的安全生产和文明施工达标检查，若未 达标，承包方愿按照相关标准和规定接受相应的处罚。承包人应经常对其在施工场地的工 作人员进行安全警示教育，并对他们的安全负责。在工程施工中，由于承包人安全措施不 力造成工伤事故的责任和因此发生的费用，概由承包人承担，若导致发包人承担赔偿责任 的，发包人有权从支付承包人的合同价款中予以扣减 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 双方协商确定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后2天内  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承 包人的施工组织设计后2 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到承 包人提交的施工进度计划文件3 天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 施工组织设计批准后 2 天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 接到开工通知后2 天内 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承 包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限： 开工通知载明的开工日期前2 天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人需向发

包人支付      元的违约金（累计计算）；逾期超过5 天的（含本数），承包人应向发包人支付签约合同价       %的违约金（违约金不足以弥补损失的，承包人应补足差额部分），同 时发包人有权选择单方解除合同，解除合同的通知自到达承包人时生效。。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的20%（若上述违 约金不足以弥补发包人损失的，承包方应补足差额部分）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  经监理及发包人认定的雨天、低温等影响施工的情形  ；

（2）  气象部门发布气象红色预警  ；

（3）  其它由法律法规规定的异常恶劣气候灾害  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   无    。

#### 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：发包 人在施工过程中与承包人协商需承包人提供样品的情况。所有用于维修的材料须由设计方 及发包方确认，报送及封存种类、名称、规格、数量根据行业规定和实际需要确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 工程所需修建临时设施的费用均已包含在磋商 总价内，竣工结算时不予调整，施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可，发包人提供的临时设施用地仅为发包人提 供的《工程施工场地范围示意图》界线内，若承包人需在场地外修建或租用临时设施，须 经发包人同意，费用由承包人自行承担 。

#### 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

#### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人可以提出变更。变更指示经发包人组织相关单位（部门）论证确认后，书面 通知实施；签证须经工程项目监理单位和发包方派驻现场代表项目负责人按学校相关审批 流程签字认可。

变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收 到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何 部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或 批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变 更的工程范围和变更的内容。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变 更 指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价 格和 工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目的单价认定。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

（3）最终完成的工程量与招标工程量出现偏差时，按实计算，单价按投标综合单价 执行。

（4）因设计变更及签证导致工程量增减，调整工程量，按相同工程量清单项目综合 单价执行。

（5）因设计变更及签证新增工程量清单项的，参照类似清单项的投标综合单价认定； 无类似工程量清单项的，按磋商文件中工程投标报价的编制依据执行，取费执行投标报价 的取费标准。投标报价中有材料单价的按投标报价中材料单价计算，投标报价没有的参照 同期云南省价格信息中的昆明地区价格双方协商定价，没有信息价的根据市场价双方协商 确定。

（6）因工程变更及签证新增设备、材料的，承包人按价格不高于且性能不低于投标 时水平进行合理报价，按发包人相关制度流程审核后，经双方协商确定。

（7）因工程变更及签证导致工程量清单项取消的，按取消项目的投标报价扣减金额 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  2 天  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  3 天  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和 金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： ①暂列金额应按照发包人的要求使用；暂列 金额不计入工程付款基数。②暂列金额的使用须经发包人同意，由发包人支配，未使用或 剩余金额仍归发包人所有。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 主要材料价格（钢材、水泥、砂、碎石等） 风险包干幅度±10%以内（含±10%）的均不作调整，主要材料价格以成交价价格为准 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3   种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价  格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单 价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实 调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同 条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程 量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同 条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 主要材料价格（钢材、水泥、砂、碎石等）风险 包干幅度超过±10%的按本章 12.1 中风险范围以外签约合同价的调整方法调整 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：按本工程竞争性磋商文件、图纸、工程量清单、答疑和补 遗、响应文件及承包人承诺的范围及内容。承包人已充分考虑各种因素的影响，结算时不 作任何调价，包括但不限于施工难度、工艺、工序的改变，层高及结构偏差、发包人要求 及二次搬运、交叉作业影响、市场变化和政策调整等风险。本合同措施费总价为包干总价。

结算方式：结算审计以承包人第一轮报价所报的响应文件中的“ 已标价工程量清单” 进行审计，在审计后的结算价基础上乘以（1-本合同约定优惠率） ，即得到该工程审计结算价（应支付实际工程款）。

合同约定优惠率=（第一轮报价-第二轮报价）/第一轮报价，即合同约定优惠率  = （-）/=。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：当主要建筑材料的价格波动幅度超过投标价 格 中的风险幅度时，其超过部分材料价格调整原则：施工期间材料价格上涨或下降幅 度在 风险包干幅度以内的，其价差由承包方承担或受益；超过风险包干幅度的，超过 部分由 发包方承担或受益。

主要建筑材料价差的取定：钢材、水泥、砂、碎石等按《云南省建设工程材料及设备 价格信息》中的昆明地区的材料指导价格为基准，差价为施工期间同类材料加权 平均指 导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前 28天）当期的材料指导 价格的差额。

施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价= ∑（每月实际使用量×当期材料指导价）／同类材 料 总用量

因发包方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包方承   担； 因承包方原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包方承担。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同签订后，支付签约合同价的30% 。

预付款支付期限： 合同签订后十天内 。

预付款扣回的方式：  无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月 5 日向监理人报送上月已完成的工程量报告，并附已完成工 程 量报表和有关资料。

（2）监理方、审计部门应在收到承包人提交的工程量报告后，完成承包人提交的工 量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理方、审计部门及发包人 对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理方、审 计部门及发包人进行复核或抽样复测，并按监理方、审计部门及发包人要求提供补充计量 资料。承包人未按监理方、审计部门及发包人 要求参加复核或抽样复测的，监理方、审 计部门及发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理方、审计部门应在收到承包人提交的工程量报表后完成审核并报发包人进 行复核，据此计算工程价款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计 量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  本合同签订后十天内，支付签约合同价的30%作为预付款；  按进度支付工程款，工程竣工验收合格后，支付至签约合同价的85%；结算审计完成后三个月内，发包人按发包人审计部门最终审定的结算价支付剩余尾款；承包人须缴纳审定金 额的3%作为工程质量保证金。

质量保证金退回方式：工程保修期限届满，承包人无质量问题、无安全事故等违约行为的，发包人无息退还质保金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 依据《通用合同条款》 13.2.2 由发承包双方另行协商 确定 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 依据《通用合同条款》 13.2.2  由发承包双方另 行协商确定 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /  。

（1）单机无负荷试车费用由  /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 由发承包双方另行协商确定 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收之日（含）起， 90 个日历天内完成审计工作 。

竣工结算申请单应包括的内容： 完整的竣工结算资料 3 套（原件） 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格之日（含）起，90 个日历天 内承包人向发包人提交监理人审核确认合格、完整的竣工资料并同时报送根据审计部门要求编制的竣工结算 。

发包人完成竣工付款的期限： 按照学校相关管理规定执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按《通用合同条款》 执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人要求  。

承包人提交最终结算申请单的期限（质保金）： 工程质量缺陷责任期满且完成竣工结算审计后 30 天内支付 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限： /  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月，自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款 第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） /   %的工程款；

（3）其他方式: 支付工程尾款前，承包人须缴纳审定金额的3%作为工程质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预 付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 支付工程尾款前，承包人缴纳审定金额3%的工程质量保证金 。

关于质量保证金的补充约定：  /  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按《工程质量保证书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时以内 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形   发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：则乙方 施工工期顺延；发承包双方另行协商确定违约责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 因发包人原因未能按 合同约定支付签约合同价超过 60个工作日的，发承包双方另行协商确定违约责任。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作 或转由他人实施的违约责任： 由发承包双方另行协商确定违约责任 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由发承包双方另行协商确定 违约责任 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违 约责任： 由发承包双方另行协商确定违约责任 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违 约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /  。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反本合同专用条款第 5.1 条的，承包人应向发包人支付签约合同价  10%的违约金，同时发包人有权单方解除合同，合同解除通知自送达承包人时生效；违约 金不足以弥补损失的，承包方应补足差额部分。

（2）承包人违反本合同专用条款 10.4 约定的，承包人须向发包人支付签约合同价 5%的违约金。

（3）承包人违反本合同专用条款第 15.4.3 条的，每次应向发包人支付违约金人民 币3 万元。

（4）由于承包人因本项目所引发的拖欠民工工资、拖欠材料款、工程施工过程中管理处置 不当等行为给发包人造成工程停工、影响发包人正常生产经营秩序或其他社会不良影响的，如 有发生，承包人应向发包人支付签订合同金额 5%的违约金。在合同履行期内发生的，发包人有 权在工程款中给予扣除；在合同履行完毕后发生的，发包人有权追诉。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

（1）因承包人原因造成工期延误的，逾期45 天后，承包人应向发包人支付签约合同 价 20%的违约金，同时发包人有权单方解除合同，合同解除通知自送达承包人时生效，承 包方应补足差额部分。

（2）其他由发承包双方另行协商确定 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发承包双方另行协商确定 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由发承包双方另行协商确定 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按国家相关法律法规及云南省相关文件规定执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 由发承包双方另行协商确定 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行确定并承担相应风险 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 由发承包双方另行协商确定 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

21. 1 承包方负责办理承包方自有人员和承包方所负责管理的相关人、材、物的保险 并支付保险费。如发生人员伤害和财物损失由承包方自行承担。

21.2 工程签证实行严格的时间管理，严禁过后补办。承包方在提交签证时应包括 以 下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因 说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明、预算。涉及到隐蔽工程的应附加影 像资料，资料应有参加各方签字盖章确认。

21.3 设计变更资料应按时间和编号进行整理，变更时间应与编号相对应，否则该份资料结算时将不作为结算依据。工程变更需由发包方和监理方共同书面签发后方能实施。

21.4 承包方应在单项工程完成后 30 天内绘制竣工图，竣工图应完整、准确、清晰、 规范、修改到位，真实反映项目实际施工情况。

21.5 承包方在投标报价中已充分考虑第二阶段开工时间不确定造成的多次进出 场  及市场因素的变化，施工和竣工验收期间可能发生的各种风险因素（风险费用包干），在 结算过程中不予调整。

21.6 人工费不因政策性因素及工期的变化而调整。

21.7 由于承包人因本发包项目所引发的拖欠民工工资、拖欠材料款、工程施工过程 中管理处置不当等行为给发包人造成工程停工、影响发包人正常生产经营秩序或其他社会 不良影响的，如有发生，承包人应向发包人支付签约合同金额 5%的违约金。在合同履行 期内发生的，发包人有权在工程款中予以扣除；在合同履行完毕后发生的， 发包人有权 追诉。

21.8 未尽事宜，经双方协商，以书面形式确认为准。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名 称 | 建设规模 | 建筑面积(平 方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开 工 日 期 | 竣 工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质量等 级 | 供应时 间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：       维西傈僳族自治县康普乡人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就                                项目采购 （工程全称）签订工 程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修 责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如 下： 的全部内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。 单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日 起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派 人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现 场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规 定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原 设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。在保修期内如因质量问题造成的损 坏由 承包人负责免费修理。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人质量违约责任承诺 。（下 列违约责任承诺与合同专用条款约定的承包人违约责任冲突的，则以合同专用条 款约定的为准）

1. 若因我公司原因造成工程质量达不到合同约定要求、国家规范及设计要求 验 收标准的，发包人或监理人有权要求我公司返工直至符合上述要求为止，由此 造成的费用增加和工期延误损失由我公司承担。

2. 若因我单位原因达不到一次性验收合格，除返工达到合格外，还愿向发包 人支付合同价款的 5%作为质量违约金。若其中分部分项工程达不到一次性验收合 格，我单位愿向发包人支付 5000 元/次的违约金。

3. 工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造 成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，要偿付误期违约金。在工程保修期内 负责对工程保修，不负责保修的，相应比例保修金将不予退还，另外还愿意承担 5000 元 /次的违约金处罚。

4. 因我公司原因，施工中使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工 工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求我单位 立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此 增加的 费用和（或）工期延误由我单位承担。如果我单位未在规定时间内执行监 理人的指 示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或） 工期延误由 我单位承担， 另外还愿意承担 5000 元/项的违约金处罚。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同 附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地  址：                          地  址：

法定代表人(签字或盖章)：           法定代表人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：           委托代理人(签字或盖章)：

电  话：                            电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件 4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型 号 | 数量 | 产地 | 制 造 年 份 | 额 定 功 率 (kW) | 生 产 能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 8：

履约担保

/     （发包人名称）：

鉴于        /        （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与

/             （承包人名称）（以下称“承包人 ”）于     年 /   月 / 日就           /              （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设 工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你 方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）          /        元 (¥       /      ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收 证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方 在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     / 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：              /            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       /        （签字）

地    址 ：                     /

邮政编码：                     /

电    话 ：                     /

传    真 ：                      /

/     年      /   月    /     日

附件 9 ：

预付款担保

/           （发包人名称）：

根据       /          （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与

/          （发包人名称）（以下简称“发包人 ”）

于    / 年   / 月   /  日签订的      /            （工程名称）《建设工程施工合 同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的 预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）           /      元 (¥      /        ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已 完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在 收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超 过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请   / 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：         /                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      /      （签字）

地    址 ：                  /

邮政编码：                  /

电    话 ：                    /

传    真 ：                  /

年     / 月     /  日

附件 10:

支付担保

/      （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与    /         （发包人名称）（以下称“发包人 ”）于 / 年  / 月 /    日签订了    /         （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称 “主合同 ”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保 证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同 价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的  /     %，数额最高不超过人民币元（大 写：     /    ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 /  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变 更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的， 由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合 同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形 时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届 满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间 届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方 向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项 下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保 函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的， 我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的， 需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条 〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 /    种方式解决：

（1）向         /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          /            人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：              /                    （盖章） 法定代表人或委托代理人：   /                （签字）

地    址 ：                 /

邮政编码：           /

传    真 ：                 /

/     年     / 月   /   日

附件 11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

# 第五章竞争性磋商响应文件格式

康普乡普乐村鸭子塘组2026年民族团结进步示范村建设项目

响应文件

项目编号：DQZC2026-C2-00359-DQCX-0043

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：年月日

唱标一览表（第一轮报价表）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |
| 2 | 服务期承诺 |  |  |
| 3 | 质量标准承诺 |  |  |
| 4 | 项目负责人 |  |  |
| 5 | 说明 |  |  |

供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

日      期：年月日

目录

一、资格审查部分格式

- 企业情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法人代表姓名 |  | 职务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现在职工人数 |  |
| 单位性质 |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 单位组织简介： 投标人名称：（电子签章） 法定代表人：（电子签章） 日期：年月日 |  |  |  |

注：本表后应附投标人证明具备独立承担民事责任能力的证明材料的扫描件。

- 财务状况证明材料

近年财务状况表

| 名称 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：应附资产负债表、现金流量表、利润表等的扫描件及银行开户信息扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

- 具有履行合同必需的设备和专业技术能力

附：证明材料或承诺书。

- 缴纳税收和社保证明

附：缴纳税收和社保的支付凭证，或有关部门出具的证明材料。

- 近三年无重大违法记录证明

附：投标人参加本政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明和承诺（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者被责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

- 其他禁止参加政府采购活动情形

附：投标人有无按法律、法规规定禁止其参加政府采购活动任一情形的书面声明和承诺。

- 特定资格要求证明材料

- 其他资格证明材料

招标文件要求或投标人认为有必要的证明材料。

二、商务部分

- 投标函

（采购人名称）：

1．我方仔细研究了（项目名称）（项目编号：）招标文件的全部内容，服务期限：，质量标准。按合同约定提供服务。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内供货及提供服务。

6．我方在此声明：所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．（其他补充说明）。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

日期：年月日

- 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：.

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（电子签章）

日期：年月日

注：附法定代表人身份证原件扫描件。

- 法定代表人授权委托书

本人_________（姓名）系______________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤销、修改___________________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_________________________________________________________。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证原件扫描件

投标人：（电子签章）

法定代表人：________________________（电子签名）

身份证号码：___________________________________

委托代理人：___________________________________

身份证号码：___________________________________

日期：_________年_______月_______日

- 已标价工程量清单

注：若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件中

- 近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额(元) | 签订时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附中标通知书或合同原件扫描件。

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：____

日期： 年 月 日

- 监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交，符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

- 残疾人福利性单位声明函

- 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商提交。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。不符合条件的供应商禁止虚假声明，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 承诺书（供应商）

本企业参与                  项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他供应商串通磋商，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义磋商。

4、不与采购人或采购代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、磋商小组成员、监督人员行贿。

6、不扰乱迪庆州招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

日期：年月日

三、技术部分格式

施工组织设计

1 ．投标人应参照以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）:

(1) 施工组织措施

(2) 施工技术方案及主要工序

(3) 质量承诺及质量保证措施

(4) 工期承诺和工期保证措施

(5) 安全和文明施工保证措施

(6) 主要物资材料投入计划及其保证措施

(7) 劳动力计划安排

附表1 拟投入本项目的主要施工机械设备表

附表2 劳动力计划表

附表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表4 施工总平面图

附表5 临时用地表

2：投标人编制施工组织设计内容正文字号宜采用“小四”。

- 项目实施团队人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：人员配置包括但不限项目经理、技术负责人、专职安全员、专职质检员、施工员、资料员、材料员等身份证、学历证、岗位证等相关证书扫描件随本表附后。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

日期：年月日

# 第六章评审办法

# 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1.1具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或其他证明材料； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年~2025年的财务报表或经审计的财务报表，财务报表包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表；新成立的公司提供声明函；2022 年之后审计报告须根据财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知财办(2022)32 号文件提供。 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明或承诺； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2026年01月至递交响应文件截止时间前任意三个月缴纳税收证明和缴纳社会保障金证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，新成立企业提供声明函。 1.5提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销经营许可证或者营业执照、较大数额罚款等行政处罚）； 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算为扶持中小企业资金，仅限中小微企业参与投标。 3本项目的特定资格要求： - 信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、严重失信主体、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），投标人递交响应文件截止后，由采购代理机构现场查询并截图打印，交评标委员会审核。 （2）.资质要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。 （3）.项目经理要求：投标申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。项目经理应是承包人正式聘用的员工，提供项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。提供项目经理驻施工现场承诺。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目的政府采购活动（提供书面声明） |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章；符合磋商文件给定格式及内容。 |
|  |  | 造价人员盖章 | 《已标价工程量清单》中投标（成交）总价（扉）要求“编 制人：（造价人员签字盖专用章）”处，须由注册造价工 程师盖专用章（若造价工程师非本单位人员的，须附委托 协议并附于响应文件中） |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合磋商文件给定格式及内容,并加盖单位公章。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人亲笔签名或签章，并加盖单位公章；符合磋商文件给定格式及内容。 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价 | 按磋商文件要求报价、内容完整、报价未超预算且只有一个有效报价。 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第8项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合磋商文件规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（满分100分） | 技术部分F1：80分；商务部分F2：20分。 |
|  |  |  | 供应商总得分=技术部分F1+商务部分F2。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 技术部分 F1评分标准（满分80分） | 1、施工组织措施（10分） | 第一档：施工组织措施有力且满足招标文件要求的得8-10分； 第二档：施工组织措施一般但满足招标文件要求的得6-7分； 第三档：施工组织措施一般且存在不合理措施的得3-5分； 第四档：无施工组织措施或者不能满足招标文件的得0分。 |
|  |  | 2、施工技术方案与工序（10分） | 第一档：施工技术方案、工序详细且完全满足本工程实际情况的得8-10分； 第二档：施工技术方案、工序一般但能满足本工程实际情况的得5-7分； 第三档：施工技术方案、工序一般且存在不合理情况的得2-4分； 第四档：无施工技术方案和工序或者不能满足本工程的得0分。 |
|  |  | 3、工程质量保证措施及承诺（8分） | 第一档:质量管理体系完善、有周密的质量保证措施，质量控制措施有针对性得8分； 第二档：质量管理体系可行、有质量保证措施，质量控制措施可行得6分； 第三档：有质量管理体系、有质量保证措施，质量控制措施存在不足，有不满足工程实际要求的得4分； 第四档：有质量管理体系、有质量保证措施，质量控制措施存在严重不足，不能满足工程实际要求的得2分； |
|  |  | 4、工期保证措施及承诺（10分） | 第一档：工期保证措施满足工程实际要求、有完善配合协调措施的得10分； 第二档：工期保证措施满足工程实际要求、协调措施基本合理的得8分； 第三档：工期保证措施满足工程实际要求、协调措施存在不合理的得6分； 第四档：工期保证措施不合理、无协调措施得2分； |
|  |  | 5、安全文明施工保证措施（6分） | 第一档：安全文明措施得力，完全满足本项目工程实际情况得6分； 第二档：安全文明措施合理，能基本满足本项目工程实际情况得4分； 第三档：安全文明措施有失误，不能满足本项目工程实际情况得0分； |
|  |  | 6、主要物资投入及施工机械设备（8分） | 第一档：机械设备数量或种类超过招标文件最低要求，且搭配合理的得8分； 第二档：机械设备数量或种类超过招标文件最低要求，但搭配存在不合理的得6分； 第三档：施工机械设备满足招标文件最低标准得4分。 |
|  |  | 7、劳动力配置计划（6分） | 第一档：劳动力数量和工种符合要求且配合计划合理，能满足本项目工程实际情况得6分； 第二档：劳动力数量和工种均能基本满足本项目工程实际情况得4分； 第三档：劳动力数量或工种存在失误，且配合计划不合理的得2分； 第四档：劳动力数量或工种或劳动力配合计划存在严重失误的得0分； |
|  |  | 8、施工总平面（6分） | 第一档：施工总平面图结合项目区布置合理可行，有项目区和项目部布置图的得6分； 第二档：施工总平面图结合项目区布置合理可行，只有项目区或项目部布置图的得4分； 第三档：施工总平面图不合理，有项目区或项目部布置图的得2分； 第四档：施工总平面图有重大失误或无施工平面图的得0分。 |
|  |  | 9、施工进度计划图（表）（6分） | 第一档：施工进度计划满足工程实际要求、关键线路合理的得6分； 第二档：施工进度计划满足工程实际要求、关键线路合理基本合理的得4分； 第三档：施工进度计划不满足工程实际要求、关键线路不明确得2分； 第四档：施工进度计划不满足招标文件要求、关键线路错误得0分； |
|  |  | 10、项目实施团队人员配备（10分） | 第一个档次（10 分）：拟派往本项目的项目负责人学历、 职称、资格证书、工作经历等综合能力强，项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性的； 第二个档次（6 分）：拟派往本项目的项目负责人学历、职称、资格证书、工作经历等综合能力较强，项目管理人 员配置合理，能满足工程管理需要，专业配置针对性较好 的； 第三个档次（4分）：拟派往本项目的项目负责人学历、 职称、资格证书、工作经历等综合能力一般，项目管理人 员配置合理，能满足工程管理需要，专业配置针对性一般的； 第四个档次（0 分）：未列明拟派往本项目管理人员的。 注：人员须附身份证、学历证、资格证书（如有）、劳动合同或社保证明，否则不予认可。 |
| 2.2.2（2） | 商务部分 F2评分标准 （满分20分） | 报价得分（满分为20分）。 | 报价得分计算公式 报价得分＝（磋商基准价/该申请人的第二轮报价）×20 磋商基准价计算方法：满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的申请人的价格为磋商基准价。 注： 本次采购面向中小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同中小微企业，因此价格不进行扣除。 |

1.评审办法

1.1综合评分法

1.1.1本次评审采用综合评分法。综合评分法指竞争性磋商小组对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

1.1.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商；评审得分相等时，按照施工技术方案部分得分由高到低顺序推荐；评审得分且服务方案部分得分相同的，按照公司综合状况部分得分由高到低的顺序推荐。

1.2评审纪律

1.2.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等建法行为的，应当及时向监督部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监督、监察等部门举报。

1.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.2.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

1.2.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.2.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.2.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

1.2.8采购人及采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商资格；见评审办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应；见评审办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）技术部分：见评审办法前附表；

（2）商务部分：见评审办法前附表。

2.2.2评标基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3评分标准

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）技术部分评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

3.评审程序

3.1初步评审

3.1.1磋商会议由采购代理机构主持；

3.1.2磋商小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.1.3供应商有以下情形之一的，其投标作无效响应处理：

（1）磋商函未满足“磋商函”要求的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）资质条件、能力和信誉不满足磋商文件要求的；

（4）磋商报价超过最高上限价的或者磋商报价不满足竞争性磋商文件要求的；

（5）磋商申请文件格式未满足磋商文件要求的；

（6）磋商申请文件签署未满足磋商文件要求的；

（7）磋商申请文件中要求签章的地方无签章的。

（8）磋商申请文件未按照竞争性磋商文件要求填写或内容不全的。

（9）供应商递交两份或多份内容不同的磋商申请文件,或在一份磋商申请文件中对同一竞争性磋商项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的。

（10）供应商名称或组织结构与报名时不一致的。

（11）供应商之间的磋商申请文件内容非正常一致的。

（12）供应商之间的磋商申请文件或者采购人要求提供的相关资料相互混装的。

（13）供应商之间的磋商申请文件由同一单位（或者个人）编制或者提供磋商咨询服务的；

（14）供应商拒不按照评审委员会要求对磋商申请文件进行澄清、说明、补正的；

（15）不同供应商委托同一人磋商的；

（16）不同供应商的磋商申请文件错漏之处一致的。

（17）不同供应商的磋商申请文件载明的项目管理机构成员出现相同人员的。

（18）复印件模糊不清无法辨认的。

（19）违反国家、省、市相关法律法规的。

3.1.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表、磋商函内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝并且其磋商保证金也将被没收。

3.1.5磋商

3.1.5.1磋商小组集中对通过初步评审的供应商分别进行单一的磋商，在磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求、及合同草案条款。对磋商文件作的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有的参加磋商的供应商。

3.1.5.2已提交响应文件的供应商，在磋商开始之前，可以退出磋商。

3.1.6通过符合性评审的供应商进可进入详细评审阶段。

3.2详细评审

3.2.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出供应商的评标总得分。

（1）按本章第2.2.2（1）、（2）目规定的评审因素和分值对详细评审部分计算出得分；

（2）按本章第2.2.1项所列公式计算评标总得分。

3.2.2详细评审部分得分由评审专家成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式（应当由评审专家签字）同时要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2磋商小组的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，但不得改变磋商小组允许改变的实质性内容以外的内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4统分原则

3.4.1评审专家应首先对各供应商响应文件进行评审，写出书面意见并按磋商文件规定分值及范围评分。

3.4.2详细评审部分由各评委自主评分并签字确认。

3.4.3详细评审部分统计分数原则：所有有效评分的算术平均分值为供应商的最终得分（保留小数点后两位）。

3.4.4统分办法：F1、F2各项得分相加的总和即为供应商最后得分。

3.4.5政府采购政策：

1.2.1中小企业：

根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

    - 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2.2监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2.3残疾人福利性单位

    - 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。