文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次

公开招标文件

| 采购方式 | ☑公开招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □询价 |
| --- | --- |
| 采购单位审核意见 | 审核意见： 审核人： 日 期： |

采购人：文山壮族苗族自治州教育体育局   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或印章）

采购代理机构：   云南兴语招标有限公司    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或印章）

目  录

第一章  公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、投标文件递交	3

五、开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	4

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章  投标人须知及前附表	6

一、投标人须知前附表	6

二、投标人须知	19

（一）总则	19

（二）招标文件	23

（三）投标文件的编制	24

（四）投标文件的递交	27

（五）开标与评标	28

（六）定  标	30

（七）其他事项	32

第三章  采购需求及技术服务要求	35

一、采购需求及服务支撑条件	35

（一）教育网络基础服务	35

（二）数字教室应用服务	50

二、述标和现场演示	88

三、标段设置及内容	90

（一）总述	90

（二）分标段分项服务及支撑条件	93

第四章  合同	199

一、项目服务内容	200

二、项目建设工期	200

三、项目服务期限	200

四、合同价款、履约保证金、结算及支付	200

五、双方权利义务	201

六、质量保证	203

七、网路和数据安全	203

八、保密约定	203

九、验收及交付	203

十、不可抗力	204

十一、违约责任	204

十二、争议解决	205

十三、其他	205

文山州中小教育数字化项目考核办法	207

第五章  资格审查	211

第六章 评标办法	214

一、评标委员会成员组成	214

二、评标工作的基本原则	214

三、采购人或者采购代理机构职责	214

四、评标委员会职责	215

五、评标纪律	215

六、废标	216

七、投标人存在下列情况之一的，投标无效：	216

八、初步评审	216

九.对投标文件的详细评审	217

十、评分统计	223

十一、编写评标报告	223

第七章 投标文件组成及格式	224

第一部分  报价部分	225

第二部分  资格审查部分	230

第三部分  商务及技术部分	235

# 第一章  公开招标公告

文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取电子招标文件，并于2025年07月23日08点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

#### 1.项目编号：WSZC2025-G3-00614-YNXY-0048

#### 2.项目名称：文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次

#### 3.项目采购预算（最高限价）27276.04万元，分8个标段，标段划分如下：

| 标段代码 | 标段名称 | 最高限价（万元） | 采购需求及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文山市标段 | 4716.34 | 详见“第三章 采购需求及技术服务要求” |
| 2 | 砚山县标段 | 4014.80 |  |
| 3 | 西畴县标段 | 1365.65 |  |
| 4 | 麻栗坡县标段 | 2289.10 |  |
| 5 | 马关县标段 | 2758.30 |  |
| 6 | 丘北县标段 | 3482.40 |  |
| 7 | 广南县标段 | 5818.30 |  |
| 8 | 富宁县标段 | 2831.15 |  |

#### 4.采购服务需求及技术服务要求：教育网络基础服务、数字教室应用服务和标准化考场建设（文山市标段）等，具体服务内容和支撑服务的条件、技术要求详见“第三章 采购需求及技术服务要求”。

#### 5.实施地点：采购人指定地点。

6.服务履行期限：3年，自项目验收交付之日计起始时间（以验收报告日期为准）。3年服务期结束后，因项目服务的特殊性和延续性，延续2年服务。特殊性和延续性说明：本项目为教育数字化项目，由供应商在项目学校搭建应用场景后提供服务，支撑服务所涉及的电子设备参照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27号）最低使用年限为6年，3年合同期满，支撑服务的设备仍然能够继续使用，服务仍然可以继续提供，为节约成本，避免造成浪费，延续2年服务。

- 建设时间要求：自合同签订之日起150日历天内完成支撑服务的条件配置、环境搭建、设备安装调试、试运行和验收交付。

- 验收标准：按《中小学数字校园建设规范（试行）》《云南省中小学数字校园建设指引》等有关规定及招标文件，采购人的服务质量要求和技术指标，投标人的投标文件和承诺，合同约定的技术、服务、安全标准等具体规定进行验收。项目支撑环境搭建完成后组织验收，验收合格签署验收报告，验收不合格需在30日历天内完成整改，再按程序开展验收。

#### 9.本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人资格要求

#### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购的项目）。

#### 3.项目特定资格要求：基于本项目“云、网、端、安”一体化服务的特殊性，投标人应具有有效的《基础电信业务经营许可证》，提供扫描件。

## 三、获取招标文件

#### 1.时间：2025年8月4日06:00至 2025年8月11日23:59；

#### 2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

#### 3.方式：

（1）凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdlzbhj.html 或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=3云南壹证通CA可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028（紧急CA办理电话：19988166369）。政府采购云平台支持多家CA服务商，投标人可自行选择办理。

（2）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。

（3）按上述要求获取文件的投标人视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

（4）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线（云南CA操作问题请致电：4006727666，云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369）。

注：投标人如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的,直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理（若已过期的云南CA需到云南CA办理处进行续期）。

## 四、投标文件递交

截止时间：2025-8-26 08:30（北京时间）

地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、开启

时间：2025-8-26  08:30（北京时间）

地点：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-15号（政采云锦屏交易服务中心）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

#### 1. 是否需要缴纳投标保证金：否。

- 2.本项目招标公告在云南省政府采购网、政府采购云平台上公开发布，别无它处，采购人和采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

- 3.其他：

3.1 本项目为网上开标（远程解密）；

3.2 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.3 各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.4 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190或5763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内（30分钟）无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称：文山壮族苗族自治州教育体育局

地址：文山市河西路41号

项目联系人：王老师

联系方式：0876-2184196

#### 2.采购代理机构信息

名称：云南兴语招标有限公司

地址：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-16幢

联系方式：0876-2136488

#### 3.项目联系方式

项目联系人：施万美

联系方式：0876-2136488

# 第二章  投标人须知及前附表

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次 项目编号：WSZC2025-G3-00614-YNXY-0048 |
| 2 | 采购人信息： 名 称：文山壮族苗族自治州教育体育局 地 址：文山市河西路41号 项目联系人：王老师 联系方式：0876-2184196 |
| 3 | 采购代理机构信息： 名称：云南兴语招标有限公司 地址：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-16幢 项目联系人：施万美 联系方式：0876-2136488 |
| 4 | 采购预算（最高限价）：27276.04万元 |
| 5 | 招标内容及招标范围（采购需求及技术服务要求）：教育网络基础服务、数字教室应用服务和标准化考场建设（文山市标段）等，具体服务内容详见“第三章 采购需求及技术服务要求”。 |
| 6 | 实施地点：采购人指定地点 服务履行期限：3年，自项目验收交付之日计起始时间（以验收报告日期为准）。3年服务期结束后，因项目服务的特殊性和延续性，续签2年服务。特殊性和延续性说明：本项目为教育数字化项目，由供应商在项目学校搭建应用场景后提供服务，支撑服务所涉及的电子设备参照《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》（财资〔2016〕27号）最低使用年限为6年，3年合同期满，支撑服务的设备仍然能够继续使用，服务仍然可以继续提供，为节约成本，避免造成浪费，延续2年服务。 建设时间要求：自合同签订之日起150日历天内完成支撑服务的条件配置、调试、试运行、验收交付。 |
| 7 | 标段划分：本项目共划分为八个标段，各标段最高限价分别为：文山市标段4716.34万元、砚山县标段4014.80万元、西畴县标段1365.65万元、麻栗坡县标段2289.10万元、马关县标段2758.30万元、丘北县标段3482.40万元、广南县标段5818.30万元、富宁县标段2831.15万元。 |
| 8 | 关于联合采购的说明：根据云南省财政厅关于进一步提升政府采购效率的通知（云财采(〔2023〕12号）的规定，文山壮族苗族自治州教育体育局统筹组织文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次招标工作，文山市教育体育局、砚山县教育体育局、西畴县教育体育局、麻栗坡县教育体育局、马关县教育体育局、丘北县教育体育局、广南县教育体育局、富宁县教育体育局均作为文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次的采购单位，实行联合采购，由文山壮族苗族自治州教育体育局牵头开展采购工作。 |
| 9 | 合同签订：中标人确定后，与对应的县（市）教育体育局签订服务合同，签订完成后依法在云南省政府采购网进行合同公告和备案。 |
| 10 | 承包方式：固定总价包干。 |
| 11 | 报价方式： 按投标总价投报,投标报价不得超过采购人的采购预算价（最高限价），否则视为无效标。按投标总价投报,投标报价不得超过采购人的采购预算价（最高限价），否则视为无效标。投标人须根据“第三章 采购需求与技术服务要求”编制服务期内新增数量报价表，包括教育网络基础服务、数字教室应用服务分项报价。服务期内新增部分按投标人提供的单价与实际增加的数量结算支付，累计金额不得超过合同价的10%。 1.投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 2.投标报价包括但不限于完成本项目的技术服务费、差旅费、住宿费、伙食费、利润、必要的保险费、招标代理费、培训费、各项税金及项目实施、提供服务过程中的一切费用。投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，投标报价在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 3.投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购服务要求的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。 4.无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。 5.投标人应提供服务支撑环境正常运行或运维所需的全套标准附件、专用配件和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件、专用配件、消耗品的数量和单价，总值计入投标报价中。 6.低于成本价不正当竞争预防措施： 6.1 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告（含三表一附注）]。 6.2 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6.3 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 7.投标人应保证其提供的设施设备等硬件产品生产日期必须在供货时间近6个月内，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。 8.报价货币为人民币。 |
| 12 | 投标人资格要求：详见公开招标公告 |
| 13 | 投标有效期：投标截止日期后90日历天 |
| 14 | 招标代理服务费：按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》(云建招协〔2023〕51号)标准计算后下浮60%计算，按标段收取。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。 招标代理费缴纳指定账户： 账户名：云南兴语招标有限公司文山市分公司 账号：8600 1101 0000 1792 35 开户行：富滇银行股份有限公司文山分行 |
| 15 | 投标保证金:无。 |
| 16 | 投标文件签字或盖章：网上电子签字或盖章，在需要签字或盖章的地方签字或盖章。 |
| 17 | 投标文件份数：投标人若中标，须在签订项目合同前分别向采购人（各标段）提交纸质投标文件各1份。 |
| 18 | 招标文件澄清或修改形式：公告或通知（在原公告发布媒体上公告发布）及书面形式发布。 |
| 19 | 投标文件递交方法：无需现场递交纸质文件，但应在投标文件递交截止时间以前登录系统上传电子投标文件，并根据开标系统的提示操作解密文件。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间：2025年08月26日08时30分 投标文件递交地点：“政采云”平台开标大厅 |
| 21 | 评标方法：综合评分法 |
| 22 | 履约保证金：不缴纳。 |
| 23 | 评标委员会成员：依法组建，由7人或7人以上的单数组成。 |
| 24 | 评标委员会推荐中标候选人的数量：每个标段3家 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 26 | 中标公示媒介：云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）。 |
| 27 | 其它： 1.串标围标判定依据，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 1.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 1.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 1.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 1.5 不同投标人的投标文件相互混装； 1.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 2.采购人有权对被推荐为中标候选人的投标文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。 3.投标保证金将被没收的情况（出现下列情况之一者其提交的投标保证金将被没收）： 3.1 服务商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 3.2 服务商在投标文件中提供虚假材料的； 3.3 除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； 3.4 服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的； 3.5 招标文件、法律法规规定的其他情形。 |
| 28 | 1. 关于中小企业 1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审； 1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具文件中规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 1.4依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 1.5对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审；适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 1.6大中小企业划分标准 统计上大中小微型企业划分标准 行业 名称; 指标 名称; 计量单位; 大型; 中型; 小型; 微型. 农、林、牧、渔业; 营业收入（Y）; 万元; Y≥20000; 500≤Y＜20000; 50≤Y＜500; Y＜50. 工业 *; 从业人员（X）; 人; X≥1000; 300≤X＜1000; 20≤X＜300; X＜20. 营业收入（Y）; 万元; Y≥40000; 2000≤Y＜40000; 300≤Y＜2000; Y＜300. 建筑业; 营业收入（Y）; 万元; Y≥80000; 6000≤Y＜80000; 300≤Y＜6000; Y＜300. 资产总额（Z）; 万元; Z≥80000; 5000≤Z＜80000; 300≤Z＜5000; Z＜300. 批发业; 从业人员（X）; 人; X≥200; 20≤X＜200; 5≤X＜20; X＜5. 营业收入（Y）; 万元; Y≥40000; 5000≤Y＜40000; 1000≤Y＜5000; Y＜1000. 零售业; 从业人员（X）; 人; X≥300; 50≤X＜300; 10≤X＜50; X＜10. 营业收入（Y）; 万元; Y≥20000; 500≤Y＜20000; 100≤Y＜500; Y＜100. 交通运输业 *; 从业人员（X）; 人; X≥1000; 300≤X＜1000; 20≤X＜300; X＜20. 营业收入（Y）; 万元; Y≥30000; 3000≤Y＜30000; 200≤Y＜3000; Y＜200. 仓储业*; 从业人员（X）; 人; X≥200; 100≤X＜200; 20≤X＜100; X＜20. 营业收入（Y）; 万元; Y≥30000; 1000≤Y＜30000; 100≤Y＜1000; Y＜100. 邮政业; 从业人员（X）; 人; X≥1000; 300≤X＜1000; 20≤X＜300; X＜20. 营业收入（Y）; 万元; Y≥30000; 2000≤Y＜30000; 100≤Y＜2000; Y＜100. 住宿业; 从业人员（X）; 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 营业收入（Y）; 万元; Y≥10000; 2000≤Y＜10000; 100≤Y＜2000; Y＜100. 餐饮业; 从业人员（X）; 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 营业收入（Y）; 万元; Y≥10000; 2000≤Y＜10000; 100≤Y＜2000; Y＜100. 信息传输业 *; 从业人员（X）; 人; X≥2000; 100≤X＜2000; 10≤X＜100; X＜10. 营业收入（Y）; 万元; Y≥100000; 1000≤Y＜100000; 100≤Y＜1000; Y＜100. 软件和信息技术服务业; 从业人员（X）; 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 营业收入（Y）; 万元; Y≥10000; 1000≤Y＜10000; 50≤Y＜1000; Y＜50. 房地产开发经营; 营业收入（Y）; 万元; Y≥200000; 1000≤Y＜200000; 100≤Y＜1000; Y＜100. 资产总额（Z）; 万元; Z≥10000; 5000≤Z＜10000; 2000≤Z＜5000; Z＜2000. 物业管理; 从业人员（X）; 人; X≥1000; 300≤X＜1000; 100≤X＜300; X＜100. 营业收入（Y）; 万元; Y≥5000; 1000≤Y＜5000; 500≤Y＜1000; Y＜500. 租赁和商务服务业; 从业人员（X）; 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 资产总额（Z）; 万元; Z≥120000; 8000≤Z＜120000; 100≤Z＜8000; Z＜100. 其他未列明行业 *; 从业人员（X）; 人; X≥300; 100≤X＜300; 10≤X＜100; X＜10. 说明： （1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。 （2）附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 （3）企业划分指标以现行统计制度为准。 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 3）资产总额，采用资产总计代替。 2.关于监狱企业 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3.关于残疾人福利性单位 3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 3.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.环境标志产品及节能产品有关政策 4.1落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等文件。 4.2鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）等文件。 4.3根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，按照评标办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料（请提供在中国政府采购网“节能产品清单”中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。 4.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果投标人拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，按照评标办法中要求给予加分。投标人须提供证明材料（必须提供在中国政府采购网“环保标志产品清单” 中产品查询结果截图），否则评标时不予认可。 |
| 29 | 投标人签到和抽签 1.投标人签到 投标单位法定代表人（负责人）或授权委托代理人于开标当天08：30至09：00到文山市锦屏苑A区K-18幢（文山众创科技有限公司）签到，并填写述标委托人信息、述标标段，现场演示委托人信息、需演示标段及签号抽取次数等。 2.投标人抽签 签号抽取具体时间、地点在签到时待工作人员通知。 二、述标和现场演示 1.投标人可根据自身情况决定是否参与述标和现场演示环节，述标时间不超过40分钟，现场演示时间不超过30分钟。 2.每一场次述标、现场演示只能分别委托1人，且须在投标文件内分别提供法定代表人授权委托书，并携带授权委托书原件及本人身份证原件签名报到； 3.述标与现场演示内容：按《第三章 采购需求及技术服务要求》“述标和现场演示”要求进行； 4.地点：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-15幢； 5.述标要求。 5.1述标顺序：按照政采云平台开标大厅提取的“投标(响应)文件签收登记表”中的解密时间倒序排序； 5.2述标内容包含所投全部标段网络解决方案共同部分和单一标段个体部分。 5.3投标人对所投标段一次性述标，评标专家一次性完成所投标段的评分。 5.4述标须提供网络汇聚、网络接入、网络无线接入类型设备，光模块、光纤（室内外）、光纤跳线、双绞线、线槽（管）、插板、电源线等样品展示，述标结束后统一进行封存。中标结果公示期结束后退还未中标的样品，中标样品不予退还。投标人需自备纸箱进行封存打包。 6.现场演示有关要求。 6.1现场演示顺序： 采取抽签的方式确定演示场地和顺序，签号按A1、B2、A3、B4……编写（中间不空号），字母表示演示场地，数字表示演示顺序。按照政采云平台开标大厅提取的“投标(响应)文件签收登记表”中的解密时间的先后顺序确定抽签人先后顺序；按标段顺序确定抽签顺序，同一投标人参加多标段投标，演示产品及演示委托人不相同的，需多次抽签。 6.2投标人在开标时需现场搭建模拟数字教室环境进行演示。搭建数字教室环境时长不超过40分钟（具体搭建时间现场通知）。 6.3评标时评委需对投标文件中支撑数字教室服务的产品型号和参数进行核实查验。 6.4同一投标人参加多标段投标，且演示产品及演示委托人相同的，只演示一次，评委进行一次性评分，评分结果应用到所投标段。 6.5用于现场演示的全套产品及设施设备在演示结束后整体打包作为样品进行封存，投标人须在每场演示结束后按要求立即密封全套产品及设施设备送到指定封存地点。中标结果公示期结束后退还未中标样品，中标样品不予退还。投标人需自备纸箱进行封存打包。 7.投标方需自带述标及现场演示所需设备，通讯工具不得带入述标地点，现场演示若需要用到通讯工具，需在监督人员监督下仅用于调试和演示，非调试和演示情况下需摆放在指定位置不得使用。其余通讯工具不得带入现场演示地点。 |
| 30 | 投标文件所报产品品牌、型号、参数，样品品牌、型号、参数，供货品牌型号、参数保持一致。需要随机抽样送检的，检测费用由投标人承担。 |
| 31 | 其他约定：服务期满后，支撑服务的所有要素由采购人继续使用并自主运维。 |
| 32 | #### 付款方式：项目服务费按月考核支付，共5年60期。第1年（1至12期）服务费提前一次性支付，时间为项目合同签订之日起30日内完成(文山市标段包含标准化考场建设资金)；第2至5年（第13至60期）按标段合同约定支付。 |

## 二、投标人须知

### （一）总则

#### 1.项目名称及项目编号

1.1 项目名称：详见投标人须知前附表第1项

1.2 项目编号：详见投标人须知前附表第1项

#### 2.项目内容

2.1 采购预算及采购限价：详见投标人须知前附表第4项

2.2 招标内容及招标范围：详见投标人须知前附表第5项

2.3 服务履行期限：详见投标人须知前附表第6项

2.4 报价要求：详见投标人须知前附表第11项

2.5 其他相关内容以本招标文件“第三章 采购需求及技术服务要求”中所列内容为准。

#### 3. 定义

3.1 “采购人”指文山壮族苗族自治州教育体育局（牵头单位）、文山市教育体育局、砚山县教育体育局、西畴县教育体育局、麻栗坡县教育体育局、马关县教育体育局、丘北县教育体育局、广南县教育体育局、富宁县教育体育局；

3.2 “采购代理机构”指云南兴语招标有限公司；

#### 4.投标人资格要求

4.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.1.1 具有独立承担民事责任的能力，提供证明材料（以下证明材料提供其一即可）：

（1）投标人为法人独立法人（或独立法人主体授权单位及企业负责人单位），应提交营业执照或法人登记证书或批准文件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。

（5）投标人为法人的分支机构的，应提交法人和分支机构的营业执照或法人登记证书或批准文件以及法人授权书；

4.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供证明材料（以下证明材料提供其一即可）：

（1）投标人成立至今最新年度的审计报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

（2）基本开户银行出具的近三个月的证明文件，银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

（3）专业担保机构出具的担保函；

（4）投标人自行编制的近期的财务会计报告及财务会计制度（须加盖公章）；

（5）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供投标人编制的财务会计制度作为证明材料（须加盖公章）。

4.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺书或相关证明资料。

4.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺或相关证明资料；

4.1.4.1 投标人具有依法缴纳税收的证明材料：

（1）要求提供投标人缴税所属时间在2024年至今任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。

（2）依法免税或不需要纳税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳税金。

（3）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供将依法缴纳税收的承诺函。

4.1.4.2 投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的证明材料：

（1）要求提供投标人缴费所属时间在2024年至今任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。

（2）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（3）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供将依法缴纳社会保障资金的承诺函。

4.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.2.1 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

4.2.2 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.2.3 扶持中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购，评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

#### 4.3 本项目的特定资格要求：基于本项目“云、网、端、安”一体化服务的特殊性，投标人应具有有效的《基础电信业务经营许可证》，提供扫描件。

#### 5. 投标文件有下列情形之一的，采购人将拒绝受理

5.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.2 未按招标文件要求密封的；

5.3 在投标文件提交截止时间前未按招标文件要求提供相关资料检查的；

- 6. 投标人存在下列情况之一的，投标无效

6.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

6.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.3 报价未按要求填报和执行的；

6.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.5 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 7. 投标费用

投标人应自行承担自身所有与本次投标有关的全部费用。

### （二）招标文件

#### 8.招标文件构成

8.1 招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）采购需求及技术服务要求；

（4）合同；

（5）资格审查；

（6）评标办法；

（7）投标文件组成及格式。

#### 9. 招标文件的澄清和修改

9.1 投标人须仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间和形式提出问题，要求采购人对招标文件予以澄清。

9.2 招标文件的澄清或者修改以公告（在原公告发布媒体上发布）及书面形式或上传至云南省政府采购网（网址：www.yngp.com），并请获取招标文件的投标人登录下载，但不指明澄清或者修改问题的来源，并对其具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日历天前，以书面形式或上传至网站系统通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日历天的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在规定截止时间后的任何澄清要求。

9.4 招标文件、招标文件澄清或修改文件内容均以网上发布或书面形式的为准，当文件出现相互矛盾时，以最后发出的为准。

### （三）投标文件的编制

#### 10. 投标文件编写注意事项

10.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写。

10.2 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

10.3 投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

#### 11. 投标的语言及计量单位

11.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用公制计量单位。

11.3 非中文版本印刷的产品说明书、技术资料、资格证书等，投标人应提供符合中国有关法律法规规定的中文译本，并以中文译本为准。

#### 12. 投标文件构成

同投标文件格式组成中的内容保持一致。

- 13.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

- 14.投标报价

报价方式：按投标总价投报,投标报价不得超过采购人的采购预算价（最高限价），否则视为无效标。按投标总价投报,投标报价不得超过采购人的采购预算价（最高限价），否则视为无效标。投标人须根据“第三章 采购需求与技术服务要求”编制服务期内新增数量报价表，包括教育网络基础服务、数字教室应用服务分项报价。服务期内新增部分按投标人提供的单价与实际增加的数量结算支付，累计金额不得超过合同价的10%。

14.1 投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

14.2 投标报价包括但不限于完成本项目的技术服务费、差旅费、住宿费、伙食费、利润、必要的保险费用、招标代理费、各项税金及项目实施的一切费用。投标报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，投标报价在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

14.3 投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求服务的投标报价。本次报价包括完成本项目的一切费用。

14.4 无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

14.5除招标文件中指定的标准附件和专用配件外，投标人应提供货物正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用配件和消耗品等全部计入投标报价中作为服务保障所需内容。

14.6 低于成本价不正当竞争预防措施

（1）在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告（含三表一附注）]。

（2）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认：投标人为其他组织的，由其单位负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（3）投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝（包括未在规定时间内提供的）提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

14.7投标人应保证其提供设施设备等硬件产品生产日期必须在供货时间近6个月内，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

#### 15.投标货币

投标应以人民币报价。

#### 16.投标人资格证明文件

以“第四章 资格审查”中的资格条件审查表中要求提供的证明文件为准。

#### 17.投标内容应符合招标文件规定的内容

#### 18.投标的有效期

18.1 投标截止日期后90日历天。

18.2 在特殊情况下，代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

#### 19. 投标文件的书写及签名、盖章要求

19.1 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标文件。

19.2 投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一电子签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。

#### 20. 投标保证金

详见“第一章  公开公告”

### （四）投标文件的递交

21.投标文件的递交方式及说明

见投标人须知前附表中第19项规定。

#### 22.投标截止时间

22.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第19项规定的投标截止时间，即投标截止时间（北京时间）。

22.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第20项规定地点，超过投标截止时间到达第19项规定的点的其投标将被拒绝。

#### 23.投标文件的修改及撤回

23.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回。

23.2在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.3在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### （五）开标与评标

#### 24.开标

24.1采购代理机构将在投标人须知前附表第20项规定的时间和地点举行开标会议。

24.2开标时，由系统自动唱标，只有在开标时唱出显示的数据，评标时才予以采纳。

24.3如采购项目的投标人提交的投标文件不足3家时， 按财政部令第87号第四十一条的规定，投标人不足3家的，不得开标。

#### 25.评标委员会成员组成

根据招标的项目和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由业主代表与技术、经济等领域的专家组成。据《中华人民共和国财政部令》第87号规定由7人（含7人）以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会成员对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### 26.评标工作的基本原则

26.l 认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

26.2 保护招标、投标的各方合法利益。

26.3 坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

26.4 全面分析，综合评审，招标文件是评标的依据，评标只对投标人的投标文件进行评审，招标文件及投标文件以外的资料、信息不应作为评审的依据。

#### 27.投标人资格审查条件

只有通过资格审查的投标人提交的投标文件方可进入下一阶段的初步评审。资格审查为通过性评审，投标人按招标公告第二条规定提供能满足其资格条件的相关证件及声明文件参与资格审查。

#### 28.废标和投标文件的评审

以本招标文件中公布的条款为准进行评审。

#### 29.投标文件的澄清

29.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，在开标之后，采购人有可能分别要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照采购人要求的时间、地点，指派专人进行澄清。

29.2 澄清的要求答复应是书面的，但不得寻求、提供或允许对投标内容进行实质性修改。

#### 30. 对投标文件的详细评审

30.1评标委员会成员仅对初步评审合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

30.2 在评价与比较时评标委员会成员将根据招标文件规定的招标项目要求，通过对投标人进行综合评价并依据评分结果由高至低推荐排名。

30.3 评标方法和标准

30.3.1 综合评分法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；评标委员会将对参与投标的有效投标人下列项目等进行综合评估，推荐出中标候选人，但不承诺作出最大优惠条件的投标人一定中标。评标委员会并不以单一优惠条款作为确定中标人的依据，而是以综合条件为评标原则。评标委员会不对未能中标的投标人作任何解释。

30.4 综合评分标准附后。

30.5 经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

#### 31.投标过程的保密性

31.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

31.2 投标人不得干扰采购人的评标活动，否则其投标将被拒绝。

31.3 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

### （六）定  标

#### 32.定标准则

32.1 根据第30条规定对各投标人的投标文件进行综合评估，依法确定3名中标候选人。

#### 33.中标通知书

33.1 采购代理机构将在采购人确定中标人后2个工作日内将中标结果在招标公告发布媒体进行发布，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

33.3 《中标通知书》将作为合同的一个组成部分。

#### 34.签订合同

34.1 中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人进行合同谈判并签订合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为合同的组成部分。

34.3 在合同中应注明中标人的投标报价应是招标文件中提到的所有费用，应注明在合同实施过程中由于中标人的原因发生的安全事故均由中标人承担。

34.4 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过30日）。

34.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标投标人造成损失的，中标投标人可追究采购人承担相应的法律责任。

34.6 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标投标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

34.7 采购人或中标投标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

34.8 如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

34.9 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标投标人处添购，所签订的补充添置合同采购资金总额不超过原采购合同总金额的10%。

34.10 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “云南省政府采购网”（http://http://www.yngp.com/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 35.履约保证金

35.1 中标人收到中标通知书后，请与各采购人联系，在合同签订前，双方须自行确定是否执行履约保证金要求。

35.2 若执行履约保证金，履约保证金缴纳方式及额度由各采购人与中标人商定，中标人向各采购人缴纳履约保证金的方式为银行转账（电汇）。履约保证金在中标人完成履约责任（即按合同规定服务期限满后并无任何违约行为）满一月后，由采购人在10天内如数退还（不计利息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则不予退还全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3法律责任。合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》之规定处理，且履约保证金不予退还中标人，履约保证金不足以支付采购人损失的，采购人将向中标人索赔。

#### 36.招标代理服务费

详见投标人须知前附表第14项。

### （七）其他事项

#### 37. 解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部令第87号、第94号、第101号、第102号》《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）》等有关法律法规以及参照国际惯例编制，解释权属采购人。

#### 38.质疑

38.1 潜在投标人已依法获取招标文件的，认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节分别结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日（中标公告发布之日起7个工作日内）。

38.2 投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3 受理质疑部门

云南兴语招标有限公司，电话：0876-2136488；

质疑书实行实名制，并须持法定代表人授权委托书提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章的原件。

#### 39.投诉

39.1 当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

39.2 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

#### 40．投标人若接受本招标文件的所有条款可继续参与投标，否则可放弃投标。

# 第三章  采购需求及技术服务要求

## 一、采购需求及服务支撑条件

文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次采购需求包括教育网络基础服务、数字教室应用服务和标准化考场建设（文山市标段）3个方面。

### （一）教育网络基础服务

#### 1.服务内容及有关要求

1.1 网络带宽接入服务。全州所有中小学完成校园网络带宽接入（互联网、云南省教育专网），在校园内部署和维护有线、无线网络，为学校、教师、学生提供稳定、高速、优质、安全的网络。网络带宽随着学校的应用进行调整，网络速率与应用数量变化适配，网络承载能力满足学校所有应用并发。

1.2 网络环境升级改造服务。根据应用需求和技术规范，对学校网络进行升级改造，网络环境达到省、州全光校园网络建设要求，网络满足学校、教师应用需求，支持教师使用有线、无线网络访问平台、网站等，快速上传、下载各种数字资源。学校各种音频、视频类应用通过网络传输稳定、流畅。

1.3 网络运维保障服务。服务期内有专业维护团队开展运维服务，实行工单管理，向各项目校提供运维保障联系人信息和运维工单报修服务，及时响应处置网络及设备故障。服务期内做到网络带宽接入保障到位，网络设备维护到位，网络链路维护到位，质保及授权到位。

1.4 校园安防视频等业务汇聚服务。利用云南教育专网将中小学校校园安防视频等业务汇聚服务对接到省、州教育服务平台和县指挥中心。

1.5 网络安全服务。提供的网络服务符合《中华人民共和国网安全法》相关规定，并符合国家、省、州、县的网络安全有关规定，网络环境安全可靠。因县（市）制宜，一县一策制定并执行网络安全策略，强化网络安全治理和防护。根据网信、网安和教育行业部门工作安排，开展网络攻防演练、网络专项检查，共同开展网络安全事件处置。

1.6 培训服务。以县为单位，按年度线下集中举办1-2期网络技术和网络安全专题培训班，覆盖所有项目学校。

#### 2. 支撑条件和有关技术要求

2.1提供教育网络基础服务应根据教育行业用网适应性需求选择组网方式，构建校园内、外优质的网络环境，支撑和保障网络服务优越。投标人要按标段分类型列出校园网络（互联网、云南教育专网）接入带宽明细，提供全光校园网改造解决方案，包含各校地址规划，网络拓扑图，产品品牌、型号、参数，施工安排、施工规范、网络设备管理要求，网络维护支撑条件，网络安全策略等。投标人根据实际自行拟定网络解决方案，按照ABCDE类技术规范及功能要求，搭配组合设备，满足各类学校网络使用需求。若支撑服务所提供的设备存在影响施工进度、服务质量等问题，采购人可以要求中标人更换不低于投标响应的产品品牌和型号。

根据学校基本情况，按照班级数和学校属性划分为五类：A类，班级数1-5个；B类，班级数6-14个；C类，班级数15-40个；D类，班级数41-80个；E类，班级数81个以上。具体的网络服务支撑条件和技术要求如下表。

| 一、网络带宽接入规范和要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）学校网络带宽接入（互联网、云南教育专网）要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类 别 |  | 要 求 |  |
| 1 |  | A类学校，班级数1-5个 |  | 上下行带宽≥200M |  |
| 2 |  | B类学校，班级数6-14个 |  | 上下行带宽≥1000M |  |
| 3 |  | C类学校，班级数15-40个 |  | 上下行带宽≥2000M |  |
| 4 |  | D类学校，班级数41-80个 |  | 上下行带宽≥5000M |  |
| 5 |  | E类学校，班级数81个以上 |  | 上下行带宽≥10000M |  |
| 1.以上出口带宽为底线基准，满足教育数字化应用需求，动态调整学校带宽。 2.云南教育专网接入带宽要求，严格按照《云南省中小学数字校园建设指引》（云教发〔2023〕37号）和《云南省教育厅关于开展云南省高中阶段教育专网建设的通知》（云教函〔2021〕162号）执行。 |  |  |  |  |  |
| （二）校园网络（互联网、云南教育专网）接入带宽规范 |  |  |  |  |  |
| 1.依据《云南省中小学数字校园建设指引》（云教发〔2023〕37号）要求，提供互联网、云南教育专网等出口，与改造后的全光校园网互联互通。 2.接入总带宽利用率≤75%，实时业务时延≤50ms，校内业务网络平均时延≤4ms，抖动≤10ms，网络数据包丢包率≤0.1%。 3.网络访问接入本省运营商DNS，平均网络时延≤15ms。 4.校园网络接入带宽在动态调整基础上，满足校内单个信息点访问资源链路带宽吞吐量100Mbps（上下浮动20%）。 5.提供各县（市）所需的互联网、云南教育专网固定IP地址，兼顾IPV6融合改造，做好县（市）地址表和网络规划。 |  |  |  |  |  |
| （三）校园其他接入要求（协同办公、高考视频专线、涉密专线、省州视频会议专线等） |  |  |  |  |  |
| 1.整合学校网络，非必要不得出现单校多套网络、多个出口的情况。 2.州级协同办公（财务）专线采用融合接入到城域网或者到学校出口方式融入现有校园网络。 3.其他类专用网络、涉及安全保密和专用专线，单独建设网络出口。 4.以上要求如果与相关政策文件冲突，以最新文件要求为准。 |  |  |  |  |  |
| 二、升级改造学校网络环境 |  |  |  |  |  |
| （一）全光校园网络改造要求 |  |  |  |  |  |
| 1.网络建设模式。根据学校班级数和学校属性划分类型，按照ABCDE五种类型实施全光校园网改造，以太网技术标准为主的全光网络架构，光纤入室全光网络模式。 2.网络规划。根据各县（市）现阶段网络情况，以县（市）为单位提供网络地址规划，规划做到地址规范、统一、易读。按照区域、功能应用规划好县、校IP地址表和拓扑图。 3.网络建设要求。实现全校一张网，统一全校网络出口。网络结构采用二层结构为主，入室网络设备直达核心设备为主，每个入室链路与核心点对点互联（CDE类学校，可选择入室链路进行汇聚后再与核心互联），具备上下行对称带宽。校园一张网络承载校园监控、校园广播、电子班牌、门禁等系统应用，并满足校园多业务一网通达信息点。坚持利旧原则，做好校园全光网络建设，监控汇聚点、计算机教室符合要求的原有带光口设备可利旧做到光直达，原有设备不满足的需求的要新增带光口设备做到直达。光纤延伸到室，室内提供六类及以上双绞线进行综合布线，并且单室光纤设备末端到终端设备长度不超过15米。 4.网络覆盖区域要求。学校教室（含计算机教室）、办公室（包含行政、教师办公、后勤等）、功能室、录播教室、会议室、门卫、室内场馆等区域场所光到室的方式覆盖，并满足有线、无线全覆盖。学校其余区域有线按照光到楼栋（楼层）的方式覆盖，将已建设的校园监控、校园广播、电子班牌、门禁等信息汇聚点通过全光校园网融合贯通（融合接入层网络设备，保障光链路直达）。特别说明：其余未描述区域请根据实际应用需求和配备终端设备数理选择光到室或光到楼栋（楼层)进行建设。本着节约实用原则，对当前闲置教室、办公室、功能室，库房、仓库、保管室等可缓建，在服务期内根据应用需求适时建设。 5.校内网络质量要求。校内有线网络点对点平均网络时延≤2ms，平均丢包率≤0.2%，网络设备端口带宽利用率≤80%， 光衰≥-20dBm。校内WIFI无线覆盖具备区域或本地AC集中统一管控和无线漫游，并满足各学校实际AP管理需求，无线信号强度均匀且满足教学活动中的网络需求，保障用户上网体验。无线覆盖区域内任意位置，信号强度≥-65dBm，单位时间内无线终端到无线网关的平均丢包率≤0.01%，测试合格率≥95%。 6.校内网络带宽及硬件设备要求。各信息点至室内光网络设备链路带宽≥1000Mbps，校园网络光链路带宽≥2500Mbps（其中AB类学校按照光链路带宽≥1000Mbps）,具有汇聚设备要求汇聚至核心光链路≥10000Mbps。校园内信息点能同时访问互联网与云南教育专网等，同时要求达到校内信息点带宽下行≥100Mbps（上下浮动20%）。 7.设备选择要求。优先选择支持远程管理或云端管理设备，网络设备管理要求以县、校为单位统一管理，同时支持IPV6。学校边界设备多WAN口至少支持互联网、云南教育专网，设备出口原则上至少2个光口(与出口带宽相匹配），学校设备终端数（有线、无线及网络设备）占设备带机总数≤70%。核心设备支持校内所有接入设备接入，并提供≥30%冗余光口和电口后期扩容。接入设备在教室、功能室区域按照≥8个电口，≥1个2.5G光口配置（其中AB类学校≥1个1G光口配置）；计算机教室按照不低于教室终端数电口数设备，≥1个2.5G光口配置（其中AB类学校≥1个1G光口配置）。其余办公室、会议室等按需配备电口数设备，预留适当接口扩容，≥1个2.5G光口配置（其中AB类学校≥1个1G光口配置）。无线设备需支持集中管理，支持≥WIFI 6技术标准。充分兼顾原有网络设备、校园广播、校园监控等设备接入，充分考虑电口、带宽冗余、POE供电等实际需求。 8.网络安全要求。强化网络与数据安全管理，配置必要的网络安全防护设备，设备满足应用识别、域名识别、入侵防御、反病毒、边缘威胁情报等安全功能，满足风险识别、威胁分析和边缘威胁情报阻断，支持统一纳管和策略联动处置等，符合网络安全等保要求。用户实名认证上网，且留存不少于6个月上网日志。全网安全态势呈现，提供上网痕迹和入网登记的网络安全事故溯源功能。支持安全联动处置实名溯源到端到人，支持对风险终端永久或临时封禁、阻断告警、一键解封等。 9.施工要求。要求提供辅材耗材，入室设备入柜、如学校具备桥架环境，线纤入桥。不具备条件的学校采用线槽方式布线，达到规范美观。室内提供机柜、插排等。机房配备机柜、理线架、PDU插排等，设备和线芯做好标识标记(具体施工参照文山州中小学教育数字化项目建设施工规范2025版执行）。 10.运维服务要求。全光网络改造部分提供网络维护服务和支撑保障服务。提供合同服务期内的硬件、安全产品及相关产品服务授权、光网维护、售后支持服务。以县（市）级为单位提供≥500：1比例各类设备备换件。提供各项目校运维保障联系人信息和运维工单报修服务。 |  |  |  |  |  |
| （二）各类型学校全光网络改造技术规范和要求 |  |  |  |  |  |
| A类学校（班级数1-5个） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规范及功能要求 |  | 备注 |
| 1 | 核心 网络 |  | ▲1.提供NAT地址转换，OSPF和SRv6等功能和设备，提供千兆光口组网能力，WAN口≥2个。 ▲2.提供服务期内区域或本地的安全防护功能或设备，URL过滤和应用识别安全防护特征库升级服务，提供安全日志存储服务，实现核心设备日志安全审计功能。 ▲3.提供服务期内区域或本地的≥150用户的WEB实名认证能力，并联合接入交换机通过SNMP或Telemetry等协议实现手机号、用户名等接入交换机端口和终端MAC地址的安全溯源和一键阻断安全风险源（可基于现有设备方案或二次开发实现）。 ▲4.提供服务期内区域或本地的安全服务系统，通过安全服务可视化管理安全事件、安全状态、威胁源等安全问题分析及溯源。 ▲5.提供核心交换服务，交换容量≥600Gbps，包转发率≥170Mpps，配置冗余电源，提供1G光口≥16个和1G电口≥4个，光口数能满足学校组网需求。 ▲6.提供服务期内区域或本地的集中无线控制功能和部署服务，满足≥16台AP的管理功能，并满足各学校实际AP管理需求。提供对无线设备的稳定度、信号覆盖情况、稳定情况、终端在线体验和用户活跃度的可视化管理服务。 - 7.提供区域或本地自主管理服务，能对网络交换机进行拓扑管理，光网络互联链路管理，网络环路监测管理和实现针对接入交换机的配置自动下发和保留工作，提供≥30台交换机管理能力。 - 说明：根据产品不同类别自主搭配一台或多台设备满足以上功能需求。 |  | 各投标人需自行提供相应数量设备、配置所有组网光模块及各类辅材、安装交付和综合布线等服务内容。 |
| 2 | 网络 接入 |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；无风扇静音设计，提供≥1G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个； ▲2.若选择具备无线功能的设备，需符合无风扇静音设计，提供≥1G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个；提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 备注：以上1、2条根据解决方案自由选择。 |  |  |
| 3 | 网络无线接入 |  | 1.提供千兆自适应电口≥1个； ▲2.提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 |  |  |
| B类学校（班级数6-14个) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规范及功能要求 |  | 备注 |
| 1 | 核心 网络 |  | ▲1.提供NAT地址转换，OSPF等功能和设备。提供千兆光口组网能力，≥2个WAN口。 ▲2.提供服务期内区域或本地的安全防护功能或设备，URL过滤和应用识别安全防护特征库升级服务，提供安全日志存储服务，实现核心设备日志安全审计功能。 ▲3.提供服务期内区域或本地的≥300用户的WEB实名认证能力，并联合接入交换机通过SNMP或Telemetry等协议实现手机号、用户名等接入交换机端口和终端MAC地址的安全溯源和一键阻断安全风险源（可基于现有设备方案或二次开发实现）。 ▲4.提供服务期内区域或本地的安全服务系统，通过安全服务可视化管理安全事件、安全状态、威胁源等安全问题分析及溯源。 ▲5.提供核心交换服务，交换容量≥600Gbps，包转发率≥170Mpps，配置冗余电源，提供1G光口≥24个和1G电口≥4个，光口数能满足学校组网需求。 ▲6.提供服务期内区域或本地的集中无线控制功能和部署服务，满足≥32台AP的管理功能，并满足各学校实际AP管理需求。提供对无线设备的稳定度、信号覆盖情况、稳定情况、终端在线体验和用户活跃度的可视化管理服务。 - 提供区域或本地自主管理服务，能对网络交换机进行拓扑管理，光网络互联链路管理，网络环路监测管理和实现针对接入交换机的配置自动下发和保留工作，提供≥40台交换机管理能力。 - 说明：根据产品不同类别自主搭配一台或多台设备满足以上功能需求。 |  | 各投标人需自行提供相应数量设备、配置所有组网光模块及各类辅材、安装交付和综合布线等服务内容。 |
| 2 | 网络 接入 |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；无风扇静音设计，提供≥1G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个； ▲2.若选择具备无线功能的设备，需符合无风扇静音设计，提供≥1G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个；提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 - 备注：以上1、2条根据解决方案自由，室内信息点数≤8个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥90Mpps； ▲2.无风扇静音设计，提供≥1G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥18个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>8个且≤16个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥120Mpps； ▲2.智能变速风扇静音设计或无风扇静音设计，提供≥1个1G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥24个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>16个且≤24个选择此类型。 |  |  |
| 3 | 网络无线接入 |  | 1.提供千兆自适应电口≥1个； ▲2.提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 |  |  |
| C类学校（班级数15-40个) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规范及功能要求 |  | 备注 |
| 1 | 核心 网络 |  | ▲1.提供NAT地址转换，OSPF和SRv6等功能和设备。提供光口组网能力，≥8个WAN口；提供万兆光口组网能力。 ▲2.提供服务期内区域或本地的安全防护功能或设备，URL过滤和应用识别安全防护特征库升级服务，提供安全日志存储服务。 ▲3.提供服务期内区域或本地的≥700用户的WEB实名认证能力，并联合接入交换机通过SNMP或Telemetry等协议实现手机号、用户名等接入交换机端口和终端MAC地址的安全溯源和一键阻断安全风险源（可基于现有设备方案或二次开发实现）。 ▲4.提供服务期内区域或本地的安全服务系统，通过安全服务可视化管理安全事件、安全状态、威胁源等安全问题分析及溯源。 ▲5.提供核心交换服务，交换容量≥30Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务插槽≥2个，主控插槽≥2个，配置冗余电源，提供2.5G光口≥24个，10G光口≥8个，1G电口≥4个，光口数能满足学校组网需求。 ▲6.提供服务期内区域或本地的集中无线控制功能和部署服务，满足≥64台AP的管理功能，并满足各学校实际AP管理需求。提供对无线设备的稳定度、信号覆盖情况、稳定情况、终端在线体验和用户活跃度的可视化管理服务。 - 提供区域或本地自主管理服务，能对网络交换机进行拓扑管理，光网络互联链路管理，网络环路监测管理和实现针对接入交换机的配置自动下发和保留工作，提供≥100台交换机管理能力。 - 说明：根据产品不同类别自主搭配一台或多台设备满足以上功能需求。 |  | 各投标人需自行提供相应数量设备、配置所有组网光模块及各类辅材、安装交付和综合布线等服务内容。 |
| 2 | 网络 汇聚 |  | ▲汇聚层设备采用1台或多台设备部署，实现校园中心机房至汇聚侧网络设备之间实现≥10G速率组网，汇聚至入室侧网络设备之间实现≥2.5G速率组网。说明：根据学校实际选择配置数量。 |  |  |
| 3 | 网络 接入 |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个； ▲2.若选择具备无线功能的设备，需符合无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个；提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 - 备注：以上1、2条根据解决方案自由选择，室内信息点数≤8个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥90Mpps； ▲2.无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥18个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>8个且≤16个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥120Mpps； ▲2.智能变速风扇静音设计或无风扇静音设计，提供≥1个2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥24个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>16个且≤24个选择此类型。 |  |  |
| 4 | 网络无线接入 |  | 1.提供千兆自适应电口≥1个； ▲2.提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 |  |  |
| D类学校（班级数41-80个) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规范及功能要求 |  | 备注 |
| 1 | 核心 网络 |  | ▲1.提供NAT地址转换，OSPF和SRv6等功能和设备。提供光口组网能力，≥8个WAN口；提供万兆光口组网能力。 ▲2.提供服务期内区域或本地的安全防护功能或设备，URL过滤和应用识别安全防护特征库升级服务，提供安全日志存储服务。 ▲3.提供服务期内区域或本地的≥1200用户的WEB实名认证能力，并联合接入交换机通过SNMP或Telemetry等协议实现手机号、用户名等接入交换机端口和终端MAC地址的安全溯源和一键阻断安全风险源（可基于现有设备方案或二次开发实现）。 ▲4.提供服务期内区域或本地的安全服务系统，通过安全服务可视化管理安全事件、安全状态、威胁源等安全问题分析及溯源。 ▲5.提供核心交换服务，交换容量≥30Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务插槽≥2个，主控插槽≥2个，配置冗余电源，提供2.5G光口≥48个，10G光口≥8个，1G电口≥4个，光口数能满足学校组网需求。 ▲6.提供服务期内区域或本地的集中无线控制功能和部署服务，满足≥128台AP的管理功能，并满足各学校实际AP管理需求。提供对无线设备的稳定度、信号覆盖情况、稳定情况、终端在线体验和用户活跃度的可视化管理服务。 - 提供区域或本地自主管理服务，能对网络交换机进行拓扑管理，光网络互联链路管理，网络环路监测管理和实现针对接入交换机的配置自动下发和保留工作，提供≥150台交换机管理能力。 - 说明：根据产品不同类别自主搭配一台或多台设备满足以上功能需求。 |  | 各投标人需自行提供相应数量设备、配置所有组网光模块及各类辅材、安装交付和综合布线等服务内容。 |
| 2 | 网络 汇聚 |  | ▲汇聚层设备采用1台或多台设备部署，实现校园中心机房至汇聚侧网络设备之间实现≥10G速率组网，汇聚至入室侧网络设备之间实现≥2.5G速率组网。说明：根据学校实际选择配置数量。 |  |  |
| 3 | 网络 接入 |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个； ▲2.若选择具备无线功能的设备，需符合无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个；提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 - 备注：以上1、2条根据解决方案自由选择，室内信息点数≤8个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥90Mpps； ▲2.无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥18个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>8个且≤16个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥120Mpps； ▲2.智能变速风扇静音设计或无风扇静音设计，提供≥1个2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥24个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>16个且≤24个选择此类型。 |  |  |
| 4 | 网络无线接入 |  | 1.提供千兆自适应电口≥1个； ▲2.提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 |  |  |
| （四）E类（班级数大于等于81个) |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术规范及功能要求 |  | 备注 |
| 1 | 核心 网络 |  | ▲1.提供NAT地址转换，OSPF和SRv6等功能和设备。提供光口组网能力，≥8个WAN口。 ▲2.提供服务期内区域或本地的安全防护功能或设备，配备URL过滤和应用识别安全防护特征库升级服务，提供安全日志存储服务。 ▲3.提供服务期内区域或本地的≥2000用户的WEB实名认证能力，并联合接入交换机通过SNMP或Telemetry等协议实现手机号、用户名等接入交换机端口和终端MAC地址的安全溯源和一键阻断安全风险源（可基于现有设备方案或二次开发实现）。 ▲4.提供服务期内区域或本地的安全服务系统，通过安全服务可视化管理安全事件、安全状态、威胁源等安全问题分析及溯源。 ▲5.提供核心交换服务，交换容量≥30Tbps，包转发率≥5700Mpps，业务插槽≥4个，主控插槽≥2个，配置冗余电源，提供2.5G光口≥48个，10G光口≥8个，1G电口≥4个，光口数能满足学校组网需求。 ▲6.提供服务期内区域或本地的集中无线控制功能和部署服务，满足≥160台AP的管理功能，并满足各学校实际AP管理需求；提供对无线设备的稳定度、信号覆盖情况、稳定情况、终端在线体验和用户活跃度的可视化管理服务。 - 提供区域或本地自主管理服务，能对网络交换机进行拓扑管理，光网络互联链路管理，网络环路监测管理和实现针对接入交换机的配置自动下发和保留工作，提供≥250台交换机管理能力。 - 说明：根据产品不同类别自主搭配一台或多台设备满足以上功能需求。 |  | 各投标人需自行提供相应数量设备、配置所有组网光模块及各类辅材、安装交付和综合布线等服务内容。 |
| 2 | 网络 汇聚 |  | ▲汇聚层设备采用1台或多台设备部署，实现校园中心机房至汇聚侧网络设备之间实现≥10G速率组网，汇聚至入室侧网络设备之间实现≥2.5G速率组网。说明：根据学校实际选择配置数量。 |  |  |
| 3 | 网络 接入 |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥80Mpps；无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个； ▲2.若选择具备无线功能的设备，需符合无风扇静音设计，提供≥2.5G以太网光口组网，有线千兆网口≥8个；提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 - 备注：以上1、2条根据解决方案自由选择，室内信息点数≤8个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥90Mpps； ▲2.无风扇静音设计，提供≥1个2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥18个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>8个且≤16个选择此类型。 |  |  |
|  |  |  | ▲1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥120Mpps； ▲2.智能变速风扇静音设计或无风扇静音设计，提供≥1个2.5G以太网自适应光口组网，有线千兆网口≥24个； - 3.若选择具备无线功能的设备，需符合网络无线接入第2点要求。说明：室内信息点数>16个且≤24个选择此类型。 |  |  |
| 6 | 网络无线接入 |  | 1.提供千兆自适应电口≥1个； ▲2.提供802.11ax或更高标准的WIFI技术接入服务，无线速率≥2.9Gbps，双射频设计，整机空间流≥4，接入用户数≥128。若安装在室外需具备内置天线和内置防雷，防护等级需要达到IP68。 |  |  |
| 三、校园安防视频等业务汇聚规范要求 |  |  |  |  |  |
| 1.实现对校园内监控设备覆盖区域24小时视频巡查监管，及时发现风险隐患、快速处置突发事件。 2.校园安防监控等业务通过云南教育专网接入云南教育公共服务平台、文山教育服务平台，实现校园安防视频等业务汇聚，满足管理应用需要。 3.覆盖全州1051所项目学校，文山市118所（含州属学校3所），砚山县126所，西畴县63所，麻栗坡县114所，马关县115所，丘北县125所，广南县254所，富宁县136所。 |  |  |  |  |  |

2.2以上支撑网络服务所涉及网络汇聚、网络接入、网络无线接入类型设备，光模块、光纤（室内外）、光纤跳线、双绞线、线槽（管）、插板、电源线等开标时须展示样品，述标结束后统一进行封存，中标结果公告发布后退还未中标样品。

### （二）数字教室应用服务

#### 1.服务内容及有关要求

1.1教师备授课应用服务。提供中小学教师教学应用、互动教学专用工具。满足微信扫码登录或手机号码一键登录，云端存储、备份管理、多终端使用，提供教师个人云空间并可扩展升级。提供课程、学科、章节、知识点选择教学课件及相关资源，提供立体几何、英语、地理、美术、语文等学科工具，仿真实验、多学科题库、多学科课件库、微课视频资源等资源。提供电子黑板、教学辅助工具（放大镜、时钟、随机点名等）、手机投屏、课件分享等功能，满足备课资源库调用。软件备授课与教学课件、学科工具、资源库等功能在同一软件系统平台中进行操作，并提供正版软件授权。

1.2教学显示设备管理应用服务。提供州、县、校三级设备管理功能，满足Windows或国产操作系统运行，多类型设备接入、集中管理，满足微信扫码登录或手机号码一键登录，云端管理、多终端使用。提供教学显示设备数量（含在线情况）、硬件配置、预览屏幕画面、摄像头画面、发送语言、文字等应用。提供查看设备运维数据，包括活跃设备情况（含数量、分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗自动拦截、统计等）。支持对一台或者多台设备进行文件传输、远程指令发送，包括远程关机、远程屏幕锁、远程打铃、信号源切换等功能。软件所有功能在同一软件系统平台中进行操作，并提供正版软件授权。

1.3教学显示、视频录制、直播、互动、拾扩音等应用服务。

（1）设施设备提供。提供所需教学显示设备，采用电容或者红外触控，屏幕尺寸≥85英寸，分辨率≥3840×2160，色彩覆盖率≥NTSC 72%，触控点≥20点，音响≥30W。整机支持双系统，一键还原功能,具备蓝光保护。提供所需视频采集设备，前摄像头支持人脸识别功能4K高清，后摄像头支持双目分辨率≥1080P，具有电子变焦、AI图像识别、智能跟踪算法。视频录制存储支持本地≥1000G存储，本地下载等功能。提供所需有线、无线接入拾音设备，拾音范围≥9米（或教室面积≥50平方米），无线拾音设备任意教室具备一键对频配对，充电续航≥8小时。提供所需扩音设备，扩音设备≥30W，满足多路输入，不同输入有优先级闪避功能。

（2）应用内容提供服务。提供标准数字教室的教学资源显示、视频录制、直播、互动、拾扩声等功能。前后摄像头配合定位跟踪自动导播，配合音频采集设备对本地、远程拾扩音功能联动。教室有拾扩音功能，满足教学显示设备、直录播课堂、互动课堂扩音等需求。扩声应满足无啸叫、无杂音。拾音满足无断频、智能拾音降噪、回声消除。无线扩音具备一键配对、音量可调节、无线接收、避免混音等功能。

（3）配套软件支持教学显示设备、音视频设备调用、控制、管理等功能。满足微信扫码登录或手机号码一键登录，云端管理、多终端使用，软硬件相互配合使用。支持前后视频采集设备、教学显示设备桌面画面采集，画面拍摄跟踪，手动或自动导播，画面拍摄推流，直播预约、分享视频二维码、网页链接分享，打字提问、互动答题，支持云端和本地存储MP4格式下载到本地。支持跨区域课堂远程互动、同屏书写、定位跟踪、手动或自动导播远程互动课堂不少于4个课堂。支持拾音功能满足拾音效果、音视频录制合成、课堂直播采集、课堂互动采集与扩声功能。

1.4督导巡课、人脸考勤应用服务。

（1）提供州县校24小时自启动无感督导巡课、人脸考勤。满足州、县、校管理者对前后摄像头视频画调用切换、放大缩小、视频录制、截图、多画面预览,远程语音喊话、呼叫、对讲,批注、评价等功能。支持巡课人员在同一界面下对课程进行评价、批注，评价方式包括自定义评价或按指标评价，可形成督导巡课的足迹及巡课报告。

（2）满足教师事件考勤、自动考勤等任务，支持前摄像头教师人脸识别考勤，人脸录入数据对接能力进行考勤管理（录入考勤信息、设置考勤时间、反馈考勤结果）、督导巡课记录、考勤结果智能分析预警提醒等。支持多端进行督导巡课与人脸考勤，方便教师、管理者调用相关数据。

1.5课堂AI分析应用服务。提供教师互动行为、学生参与活跃程度、课堂孪生问答判别、统计，对课堂数据呈现、对比，教学环节、课堂互动、回放生成分析数据看板，提供基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、编码图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情等数据，对优化改进教学方法提供参考意见建议。提供教学环节、课堂互动、完整回放播放模式，可任意切换。

1.6标准数字教室数字资源管理平台服务。平台资源实现视频录制、直播活动、互动课堂、网络教研资源、教务巡课自动汇总，并能回放、下载、发布资源。发布数字资源时能关联图片、云课件、教案等相关资料，支持州、县、校多级分级审核。提供资源互动与管控功能，对签到提醒、留言、互动信息进行管理。生成标准数字教室大数据看板，设备情况数据看板，软硬件平台数据资源看板等。

1.7软件平台资源接入能力。

教师备授课、教学显示设备管理、教学显示、视频录制、直播、互动、拾扩声、督导巡课、人脸考勤、课堂AI分析、数字资源管理平台等应用须提供软件和管理平台，具备数据接入能力，对接云南教育公共服务平台、文山教育服务平台，实现数据交互融合、数据沉淀、数据治理等，并提供文山教育服务平台边界外的数据安全承诺和接入承诺。

在文山教育服务平台部署、建设数字资源管理平台，具备数据接入、管理、备份能力，并提供数据安全承诺和接入承诺。

1.8标准数字教室应用运维保障服务。

提供服务期内软硬件运维支撑，保障教学显示和音视频采集设备及相关配套软硬件正常运行，提供AI课堂算力支撑保障。以县（市）级为单位提供≥500：1比例各类设备备换件。提供各项目校运维保障联系人信息和运维工单报修服务。

1.9标准数字教室培训服务。

提供应用培训服务，根据教师数字素养提升和应用需求，与教育行政部门商定培训计划，平均每年开展不少于1轮次的培训服务，覆盖所有专任教师。

#### 2.支撑环境及配置技术要求

2.1依据《云南省中小学数字校园建设指引》要求，对照数字教室建设要求和规范，按“缺什么、补什么”的原则，搭建符合教育教学应用需求的标准数字教室环境。标准数字教室应用具备数据接入能力，对接云南教育公共服务平台，文山教育服务平台应用连通，实现交互融合，前后端应用交互、数据沉淀、数据治理等。投标人需提供标准数字教室应用服务解决方案，包含教学显示设备、音频、视频设备，教学备授课工具，教学显示设备管理，数字教室直录播、互动教学、扩声应用，督导巡课、人脸考勤应用，课堂AI分析应用,培训服务等内容。支撑服务的前端设备需明确产品品牌、型号、施工安排、施工规范要求、设施设备维护等明细。若支撑服务所提供的设备存在影响施工进度、服务质量等问题，采购人可以要求中标人更换不低于投标响应的产品品牌和型号。

| 一、教学显示设备技术规范及功能要求（单位：套） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务支撑及技术要求 |
| 1 | 教学显示部分 | 一、整机硬件要求 1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔；交互黑板长度≥4000mm，主屏副屏均支持书写，副屏支持磁吸附功能。 ▲2.屏幕：主屏幕为LED液晶屏（A规屏），采用防眩光钢化玻璃，屏幕尺寸≥85英寸，屏幕比例16:9。 ▲3.亮度：≥350cd/m²；对比度：≥4000:1；亮度可视角度：≥120°，分辨率≥3840×2160。 ▲4.色彩覆盖率≥NTSC 72%，表面硬度不小于七级，防划防撞。 5.显示大屏支持护眼，支持DC调光方式，可调节多级亮度。产品满足国家相关部门保护中小学生或青少年视力相关要求，响应《云南省中小学数字校园建设指引》，采用护眼屏幕，显示画面无频闪，采用屏幕低蓝光背光技术。 ▲6.设备需提供其他备份，嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB，能满足应急情况下的基本教学功能，系统崩溃时仍能继续运转。 7.采用电容或红外触控技术，支持触控≥20点。 ▲8.音响：额定总功率≥30W，保证教室良好的声场环境。 ▲9.响应：触摸最小识别物≤3mm，触摸延迟≤30ms。 10.WiFi制式支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax；支持WiFi 6及以上。 ▲11.内置摄像头≥1300万像素。 12.支持通过触摸菜单或物理按键方式实现图像模式、通道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。多种扩展接口：USB、音频、HDMI等（前置输入接口：包含1路Type-C、2路USB）。 二、OPS模块要求 ▲1.内置OPS模块CPU≥10核心16线程，主频≥2.3GHz，睿频≥4.7GHz，内存≥16GB DDR4，固态硬盘≥512GB。 2.操作系统及办公软件等：提供国产正版操作系统并兼容Windows操作系统（非个人版）的双系统，办公软件符合国家要求的国产正版办公软件。提供服务周期内软件正版授权书。预装国家中小学智慧教育平台桌面端软件。 三、中控系统功能及其他 1.支持一键开关机，可实现电脑、安卓系统一键切换。 2.支持通过触摸菜单或物理按键方式实现音量、护眼等中控功能。 3.内置一键恢复系统功能，可恢复到出厂状态。 四、配套配件 无线鼠标键盘1套，书写笔2只，教鞭1支，USB延长线≥1米，HDMI高清线≥3米。 五、售后及供货要求 1.整套提供服务期内质保，单一配件按质量三包政策执行。 2.生产日期必须在供货时间近6个月内。 提供3C、节能认证证书扫描件。 |
| 2 | 投影投屏部分 | - 机箱采用冷扎钢材质，面板采用两个金属支撑。 - ▲2.像素≥1300万,自动对焦，分辨率 3264×2448，色彩 24位,拍摄幅面A4。 3.对焦方式：AF自动对焦技术，光源补偿：自然光+LED。 4.接口USB 2.0，采用 USB供电，无需额外配置电源适配器，带壁挂式机柜，展台可折叠收藏。 5.软件：展台应用需与白板软件有效结合，画面可以实现批注，对展台实时画面进行放大、缩小、拍照、旋转、适屏，具备OCR识别功能，可识别文字等。 |
| 3 | 教学备授课部分 | ▲1.备授课工具为一体化教学平台，采用云端备份管理，支持多终端使用，内嵌多种信息化教学应用及易用、高效的互动教学专用工具。支持云课件功能，可云同步、云存储；需支持软件最小化；教师可通过微信扫码登录或手机号码一键登录等方式登录，同时可以使用软件方提供的各学段教育教学资源备授课。 ▲2.为方便支持不少于20种学科工具，且教师可自主设置学科工具，方便授课调用。为方便教师使用，支持将互动课件导出为pptx、pdf等。导出的课件支持在多终端(包含 windows、国产化系统) 进行二次编辑。 3.需支持云教案授课模式，可在教案内插入课件，可在教案授课界面的同时，对插入课件的内容进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、音视频播放等功能，方便教师复习授课。 ▲4.提供教案模板，预置模板包含表格式、提纲式等不少于3个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 ▲5.提供覆盖中小学教师上课用全学科电子版本资源，能按学段、学科、教材版本、册别、章节等提供优质课件资源，支持在线预览课件资源。提供备课及授课教学关联的教案、视频、音频、学科工具、仿真实验室、课堂活动等。提供教学教研常用的线上备课、线上听评课、校本资源库等。 6.软件必须与教学显示设备为同一品牌。 |
| 4 | 集控平台部分 | ▲1.系统基于SaaS布局，后台管理系统采用B/S架构设计，无需本地部署服务器即可使用，支持学校管理员在Windows、Android、IOS、国产操作系统等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行管理指令操作。满足微信扫码登录或手机号码一键登录等方式登录。 ▲2.支持多层级管理，可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备。后台管理系统支持对一台或者多台设备进行远程指令发送，远程文件传输、开关机、打铃等指令控制。远程安装软件，支持软件批量自动静默安装。 ▲3.支持远程巡课，能远程查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持远程喊话，设备长时间无人使用时自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长使用寿命。 4.后台管理系统支持实时查看管理设备数量，查看设备连接数量和设备在线数量，查看某台设备的软件管家版本、硬件配置和ID信息；可对设备的在线、离线状态、教室名称、内存使用率等基础信息进行查看。 5.系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配等方式。 6.支持查看设备运维数据，包括活跃设备数量、活跃分布、开机时长、常用软件、设备健康度、弹窗拦截统计等数据。 7.支持查看设备开机时长分布柱状图和设备活跃日期分布线性图，设备开机时长排行列表，同时支持将设备运维数据导出报表，支持数据可视化显示，对设备运维数据进行多种筛选分析。 8.支持对一台或者多台设备进行远程信息传输，包括远程发布消息通知，远程文件传输，远程设置倒计时等。 ▲9.支持一键开启设备的不良弹窗拦截功能，并可设置取消或者开启拦截。当设备上有窗口弹出时，会自动进行判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学的影响。 10.支持查看教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面进行远程巡课管理，在一个显示界面查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、语音进行干预。 11.软件必须与教学显示设备为同一品牌。 |
| 二、视频采集和拾扩音技术规范和功能要求（单位：套） |  |  |
| 1 | 学生视频采集部分 | ▲1.采用镜头像素≥800万，支持学生人脸识别高清视频采集，分辨率均≥3840×2160。 - ▲2.镜头水平视角≥120°，且支持8倍电子变焦，保证拍摄的完整性。 - 3.内置国产化AMR架构四核处理器，算力≥1Tops，实现多种视觉检测算法，满足应用建设的长期性。 ▲4.具备≥1TB的存储空间，可录制≥800节课，满足视频录制需求。 5.为坚持节约适用原则，设备内置视频处理能力，具备采集、录制、自动导播、直播、互动的功能，具备保存视频的能力，并可查看总容量及剩余容量。 6.为满足教学互动和会议需求，支持通过USB接口，实现与教室电脑连接，进行画面传输，并通过电脑端软件进行画面的调用。 7.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。 8.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB28181、组播等协议； ▲9.为保证教学秩序，设备采用无风扇设计，平均噪声值≤10dB。 10.为保障设备稳定运行，设备支持网络监测功能，能够检测上/下行速度、网络连通性、网络稳定性，并可通过OTA实现在线升级。 提供3C、节能认证证书扫描件。 |
| 2 | 教师视频采集部分 | ▲1.采用双目设计，镜头像素≥200万，支持教师双画面高清视频采集，双镜头分辨率均≥1920×1080。支持不同画面推送不同平台。 2.可以实现教室画面跟踪及自动导播。 3.支持POE供电，一根网线实现供电及信号传输。 4.视频码率设置范围：32Kbps～10Mbps。 5.为满足教学互动和会议需求，支持通过USB接口，实现与教室多媒体设备连接，进行画面传输，并支持通过电脑端软件进行画面的调用。 6.支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。 7.支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB28181、组播等协议。 ▲8.为保证教学秩序，设备的平均噪声值≤10dB。 |
| 3 | 教室音频采集部分 | 1.为保证拾音效果，需配置多阵列麦克风、全向麦等，保证教室内声音采集效果清晰、无杂音。 2.麦克风采样率支持48kHz，编码率为96kbps～256kbps可选。 ▲3.为保证常规教室拾音效果，需支持拾音范围≥9米（或面积≥50平方米教室拾音）。 4.为满足教学互动和会议需求，支持通过USB接口、3.5接口等，实现与教室电脑连接，进行声音传输，并通过电脑端软件进行声音的选择。 5.为保证整体美观，设备支持隐藏式安装，无明显吊装痕迹，无需佩戴设备，无感拾音。 6.支持降噪、自动增益控制，啸叫抑制。支持智能混音。 |
| 4 | 拾扩音部分 | 一、扩音部分 ▲1.为保证扩声效果及学生听感，扩声设备输出额定功率≥30W，主、副采用木质箱体。 ▲2.扩声设备支持RCA接口左、右通道≥3组（满足网络广播信号输入、互动直录播输入、本地音源输入），不同优先级输入有闪避功能。 3.扩声设备支持RCA输出1组接口，一组副机功率输出接口。频率范围90Hz～20KHz，输入灵敏度线路350±50mV。 二、拾音部分 ▲1.拾音设备具备多功能按键，可控制设备的开关机、静音和任意教室具备一键对频配对。 2.拾音设备自带全彩显示屏，可显示电池电量、配对状态、连接的设备和接收声音强度。 3.拾音接收设备可调节麦克风音量的大小，一键静音功能。支持噪声消除、冲击声、啸叫。 ▲4.拾音接收设备支持Type-C接口进行供电、手动升级，支持3.5mm接口传输音频，充足电可持续续航时间≥8h。 |
| 5 | 直录播应用系统部分 | ▲1.通过微信扫码登录或手机号码一键登录等方式登录，无需账号分发，用户便捷进入软件使用。 2.支持教师查看预约的活动信息，包括直播、互动的活动名称、活动时间和授课老师。 3.支持课前检查和设置录制画面、导播模式，可切换为手动或者自动导播。 4.支持快速创建公网直播，生成直播二维码，也支持快速创建互动课堂活动，无需再通过平台进行提前预约。 ▲5.支持直播回放，通过直播链接即可查看回放，视频在云端保存≥7天。 ▲6.支持主讲教师发起互动活动，≥4个互动、教室，并支持同步开启公网直播，画质要求≥1080P，可查看互动的网络连接情况。 7.互动过程中，支持授课、主讲老师可选择任一班级，点击麦克风按钮即可与该教室实时连麦对讲，进行异地互动。 8.互动过程中，支持授权批注权限，拥有批注权限后可以在课件与白板中进行板书答题互动。 |
| 6 | 教学分析系统部分 | 1.具备教师巡堂轨迹回放功能。以颜色编码直观呈现教师在不同区域的停留时长，便于教师精准分析对各区域学生的关注状况，助力教学过程优化与教学效果提升。 2.支持课程时长、教师讲授时长、讲授字数及平均语速的统计功能，助力教师精准把控课堂节奏，对教学进度一目了然。 3.自动统计教师授课、教师互动、小组讨论、课堂练习等环节的时间分布，并以可视化图形直观呈现各课堂行为的时间占比，助力教师精准剖析课堂时间分配，优化教学安排。​ ▲4.具备自动识别功能，将课堂问答模式分为简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应等类别并统计，以柱状图表清晰呈现各类别数据，实现课堂问答情况的精准分类和分析。​ 5.支持点击问答模式柱状图筛选特定类型提问，在问答实录中按教师角色区分并自动分段分句展示文字明细，还能直接跳转至对应视频片段，方便教师精准回溯课堂问答细节，深入复盘。 6.依据编码规则，每秒对课堂数据进行一次打点，具备多项核心指标数值，并通过雷达图直观呈现，精准量化课堂教学特征，助教师全面了解课堂教学情况。​ 7.将本堂课的编码数值与标准数值对比，用上下箭头清晰展示差异；同时提供精确到每秒的矩阵编码打点信息，完整标记课堂全过程，方便教师精准评估课堂教学效果，进行教学反思。​ 8.支持教师画面、学生画面双窗口自由显示，窗口位置可随意拖动、自由切换；并且视频画面与互动课件紧密关联，点击课件缩略图就能跳转至对应视频片段，精准呈现课堂画面细节，便于教师全方位观察课堂。​ 9.自动将课堂实录切割为包含提问、回答等教学事件的关键片段，播放进度条支持显示事件类型并定位播放，以此精准提取课堂关键内容，方便教师快速找到重点教学环节。​ 10.提供教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，教师可根据需要任意切换，灵活开展课堂回顾与分析，精准适配不同复盘需求。 11.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、教师对话、课堂互动三个维度的课堂反馈建议,可查看课程知识点、提问优化建议、所有提问、课堂互动评价、课堂互动建议。 12.系统支持将老师多节课数据分析，形成老师的成长趋势，指导老师进行教学改进，包含巡堂轨迹变动，教学时间分配变化，提问类型及数量变化，并以图表形式展现方便教师查看。 13.基于课堂行为识别方式，构建包含2个维度（教师教学、学生学习）的校级课堂教学质量分析模型，帮助学校更全面了解自身与全国均值之间的差异，可导出完整分析报告。 ▲14.配备满足前端教室AI分析要求的分析计算终端模块，需支持快速课堂分析及排队分析两种分析机制，快速分析机制需支持每节课≤20分钟内输出报告。 ▲15.排队分析机制支持多间教室按照每天8节课的标准要求≤24小时内输出报告，每套终端至少要能带动10间教室开展课堂教学分析。分析评价报告，对应存储到教师及学校个人空间。 ▲16.AI智能教学分析计算终端需具备一定本地缓存能力，不得低于256GB。 |
| 7 | 数字教室管控平台部分 | 1.精品名师录播资源统一自动汇总。录播设备上的开展的课程录制、直播活动、互动课堂、网络教研生成的视频回放，按照类型统一自动汇总，方便后续观看回放、下载、发布。 2.多类型资源关联。支持发布课程时上传相关资料，包括图片、云课件、教案等内容；课程发布后，观众观看课程时支持在线预览、下载相关资料。 3.资源发布分级审核。支持管理员对教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；校级管理员仅能审核本校课程，县级管理员可审核全县所有学校的课程；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因；若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4.资源分类发布展示。支持自定义展示页面的导航栏的标题内容，并可拖拽调整一级导航栏的排序，支持将各类型资源发布到不同类目，实现不同学校、不同区域的个性化资源建设需求。 ▲5.资源互动与管控。支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论的内容以新消息提示的方式自动提醒授课教师；支持管理员对用户评论进行选择性删除，以管控评论秩序；支持在直播活动添加助教，进入工作台可进行直播间秩序维护，可对观众聊天互动的发言记录进行单个或批量删除，并可对观众进行单个或批量禁言，可对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师收集观众在线信息；可对当前直播活动发布公告内容，发布成功后观众在直播界面收到实时弹窗内容。 6.资源观看权限精细化设置。可设置资源的观看权限，支持设置公开、加密、本校、本区域、指定人员等不同的权限规则。 |
| 8 | 巡课管理平台部分 | 1.巡课权限：支持分权限分配管理，不同角色可巡课的教室权限不同，校长可查看全校教室，年级组长可查看本年级教室，班主任、授课老师可查看本班教室。 2.巡课方式：根据用户个人使用习惯，支持三分屏、二分屏、单画面多种巡课模式。 ▲3.巡课评课：支持根据学校自定义评课表模版，支持标签点评，包括目标明确、环节流畅、突出重点、难点突破、成果显著、教态亲切、生动有趣、条理清晰、讲练恰当、认真听讲、积极主动、自主思考、学有所得等。 ▲4.移动端巡课：支持移动端督导管控功能，实现不限制地点、时间，随时随地进行远程在线督导评课、巡课。 |
| 9 | 考勤管理平台部分 | ▲1.支持事件考勤、课程考勤两种自动考勤模式，事件考勤可设置起始时间、考勤人员范围，课程考勤可直接关联课表。 2.支持在平台上实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 3.可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 ▲4.学生考勤结果可设置自动推送。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师。 ▲5.教师可在手机端查看考勤记录、修改学生的考勤记录，可修改学生状态为迟到、缺勤或请假。 6.家长可在手机端帮助学生请假，请假结果自动同步到考勤状态。 7.可形成区域控辍保学管理看板，显示下辖所有学校的应出勤、未出勤、请假数据，监控提醒下辖学校的不同等级的疑似辍学学生数据和名单。 |

2.2以上支撑数字教室应用服务的各类设备须提供1套在开标时展示样品，演示结束后统一进行封存，中标结果公告发布后退还未中标样品。

2.3项目标识牌

- 在学校教室、功能室、办公室等适当位置粘贴项目标识牌，标识牌包含项目名称、故障报送二维码。

- （三）标准化考场建设

- 在文山市一小新闻路校区、文山市第二小学、文山市第十一小学，文山职业技术学院等4所学校建设标准化考场。含230间考试教室，5间考务办公室，4间校级指挥中心。建设要求、技术规范如下表（开标时不需提供样品）。

| 一、国家教育考试标准化考点服务要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.国家教育考试州级巡查平台升级。对巡视管理服务器州级平台软件升级服务，对州考试巡查管理软件进行升级。全州标准化考点管理系统进行升级。提供软硬件平台系统集成，设备安装、调试、维护、区域级巡查平台与文山州内各校级考点、文山各县（市）级、文山州级、云南省级、国家教育部平台接入及优化，三年教育考试驻点售后服务等。 2.学校标准化考场建设。在4所项目学校230间考试教室、5间考务办公室、4间校级指挥中心，建设标准化考场相关设施设备，包含标考红外高清半球摄像机、拾音器、标考高清SIP转发管理平台、标考网络流媒体存储平台、数据处理终端、液晶拼接屏、标考高清电视墙管理平台及软件、防火墙、信号屏蔽器、金属探测仪、电子钟等设施设备。提供校级巡查平台与文山州级平台、云南省级平台、国家教育部考试平台接入及后续维护，保证兼容云南省国家教育考试网上巡查系统平台。 3.建设规范及接入要求。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》《云南省国家教育考试标准化考场建设规范（2019版）》相关技术规范，必须支持州级教育考试巡查平台升级和新建学校与文山州级平台、云南省级平台、国家教育部考试平台接入，同时保证兼容云南省国家教育考试网上巡查系统平台。 4.提供保障考试的驻场服务。为保障考试工作正常开展，要求按州、县（市）要求提供现场技术保障服务，考试期间网络重点保障和系统数据处理（数据准备、保管、整理）、设备准备、系统测试，每次考试期间向每个考点提供培训和驻场技术服务。 每个州（市）明确1名技术负责人，确保协调解决全年专网保障、系统调试、技术巡检、现场保障等具体工作。每个考点提供2名驻场技术保障人员，才能够满足提供实时技术保障服务、解决各类突发问题的工作需求。 |  |  |  |  |
| 二、国家教育考试州级巡查平台升级建设规范要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务功能及特点要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 标考高清SIP管理二合一平台（市级） | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.功能满足但不限于：支持标准SIP2.0，支持SIP代理功能，信令转发和路由； 3.性能能满足但不限于：产品为嵌入式，具备实时操作系统； 4.功能满足但不限于：支持相应符合使用场景的考试计划查看功能；支持查看已下发考试计划外，还支持查看IPC状态、场次、OSD逻辑考场编号、物理考场位置等信息、国产化服务器； 5.功能满足但不限于：支持符合使用场景的巡检设置功能，包括新增巡检任务，设置巡检任务名称，关联考试计划等，执行时间可选择立即执行或按设置的时间自动执行；支持选择主要场所和次要场所设置：选择巡检指标、连接状态检测、OSD设置检测、设备性能检测、硬盘检测、视频质量检测等，支持生成巡检报告； ▲6.功能满足但不限于：支持图形化操作台设备管理功能：支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，并按设备类型、设备场所对设备进行分组管理；支持根据存储服务器型号生成存储服务器拓扑结构图，能够查看存储服务器在线信息，包括基本信息、通道信息、设备状态信息等；支持查看存储服务器与摄像机通道连接拓扑图，在拓扑图上添加、修改、查看摄像机、通道调整等功能； 7.功能满足但不限于：支持快速搜索摄像机信息，能绑定到指定存储服务器，提供批量添加摄像机功能，支持模糊查询设备信息功能，支持查看实时在线状态，处理平台服务器告警信息； ▲8.功能满足但不限于：支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等； 9.性能能满足但不限于：支持不少于560mbps的高清视频流转发； 10.功能满足但不限于：支持对上级平台、域名、端口、注册状态检测及诊断，支持系统内添加智能小工具，对所处网络进行网络测试； 11.功能满足但不限于：支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通状态，支持远维连接； 12.功能满足但不限于：支持SIP信令直传控制功能，支持SIP连接、认证状态实时追踪； 13.性能能满足但不限于：支持不低于≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥4个USB接口，≥4个SATA插口； 14.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；必须与云南省国家教育考试巡查系统平台互联互通； 15.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿； | 1 | 台 |
| 2 | 标考高清巡查管理平台升级 | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.功能满足但不限于：具备SIP向上级的主动注册与多级注册的管理功能； ▲3.功能满足但不限于：系统升级后与云南省国家教育考试综合管理平台信息同步，需实现文山州标准化考点数据看板，通过图形可视化形式直观清晰的展示文山州标准化考点位置分布，考点、考场数量信息； 4.功能满足但不限于：现有文山州国家教育考试巡查系统升级，升级后必须与文山州国家教育考试巡查系统平台互联互通，并保证现有文山州标准化考点及文山州各县区巡查保密室无缝接入，投标人需提供技术服务承诺函； 5.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台(市级)”同一品牌。 | 1 | 套 |
| 3 | 电视墙管理软件 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.功能满足但不限于：支持控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示； 3.功能满足但不限于：支持屏幕随意排列融合大屏，分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏， 4.功能满足但不限于：支持设置多种自定义的巡查轮巡，多种自定义的巡查轮巡设置； 5.功能满足但不限于：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡与异步轮巡，定点轮巡与定长轮巡； 6.功能满足但不限于：支持控制拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.功能满足但不限于：支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能； 8.功能满足但不限于：具备视频丢失检测报警功能，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动； 9.功能满足但不限于：支持通过辅助工具生成历史数据，并可手动导入； 10.功能满足但不限于：支持对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位； 11.功能满足但不限于：持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 12.功能满足但不限于：通过双击列表通道进行视频的预览功能； 13.功能满足但不限于：码率自适应：分屏窗口数量大于9时，可自动切换成低码率的视频流，节约带宽占用； 14.功能满足但不限于：切换设备：支持同时对多个解码设备进行远程控制，并可随意切换、控制解码设备； 15.功能满足但不限于：屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能； 16.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；需提供法定检测机构出具的检测报告扫描件。 17.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台(市级)”、同一品牌。 | 1 | 套 |
| 4 | 标准化考点管理系统 | ▲1.功能满足但不限于：标准化的考点组织架构设计，与国家考试综合管理系统、云南省国家考试综合管理系保持一致； 2.功能满足但不限于：具备区县辖区标准化考点、考场数量信息统计，并可对学校标考关键设备信息进行管理； 3.功能满足但不限于：区县可通过系统对已接入省平台考点进行考前各类消息通知，并查阅考点考试联调情况； 4.功能满足但不限于：汇集的数据看板，通过图形可视化形式直观清晰的展示各辖区标准化考点位置分布，考点、考场数信息； 5.功能满足但不限于：各学校考点通过系统进行在线联调接入、合规性检查申请及进度查询。 6.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台(市级)”、同一品牌。 | 1 | 套 |
| 5 | 系统安装调试 | 承诺与文山州所有区县级，校级考试系统互联互通。区域级巡查平台系统集成，包含设备安装、调试、维护、区域级巡查平台与文山各区县校级考点、文山各区县级、文山州级、云南省级、国家教育部平台接入及优化，三年教育考试驻点售后服务等。 | 1 | 项 |
| 三、学校标准化考试建设规范要求 |  |  |  |  |
| 1 | 标考红外高清半球摄像机 | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.性能满足但不限于：采用高性能≥400万1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.性能满足但不限于：可输出≥400万(2560×1440)@20fps； 4.功能满足但不限于：支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 5.性能满足但不限于：最大红外监控距离≥20米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性； 6.功能满足但不限于：支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.功能满足但不限于：支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测； 8.功能满足但不限于：具备多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，虚焦侦测，人脸检测。 9.性能满足但不限于：支持DC12V/POE供电方式，宽压设计。 10.性能满足但不限于：支持IP66，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计； 11.性能满足但不限于：具有≥1路RJ45接口、≥1路音频输出接口。 12.性能满足但不限于：最低照度：彩色≤0.005lx ，能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块；黑白≤0.00051x，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓。 13.功能满足但不限于：具有隐私区域遮挡功能，区域的个数≥3个，大小、方位用户可自己设置；≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口。 14.功能满足但不限于：在IE浏览器下，具有感兴趣区域(ROI )设置选项，可设置≥3块感兴趣区域、≥5个图像质量等级。 15.功能满足但不限于：支持通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭，功能开启后，当监控场景被遮挡时，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件及联动录像。 16.功能满足但不限于：支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检查和人脸跟踪，当检查到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设，≥1路音频输入接口。 17.功能满足但不限于：在IE浏览器下具有人脸增强设置选项。 18.功能满足但不限于：在视频遮挡、SD卡空间不足、SD卡出错、无SD卡、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提，≥1个SD卡插槽，硬件恢复默认按钮，DC12V输出。 19.功能满足但不限于：支持将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持128GB SD卡。 20.功能满足但不限于：在正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片，上传至指定的存储服务。 21.功能满足但不限于：在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 22.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；支持接入云南省级平台、文山州级平台现有标准化考点网上巡查系统，投标人提供“无条件接入云南省级平台、文山州级现有国家教育考试网上巡查系统”的技术承诺函扫描件，中标后原件备查； 23.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；需与云南省国家教育考试巡查系统平台互联互通。 24.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台”、“标考网络流媒体存储平台”同一品牌。 | 248 | 套 |
| 2 | 拾音器 | 专为考场设计：拾音器能清晰拾取考场内环境声音；所选拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配；具有1个音频输出接口和1个电源输入接口；拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求；拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定；设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象；设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象； | 235 | 只 |
| 3 | 标考高清SIP转发管理三合一平台 | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.功能满足但不限于：支持标准SIP2.0，支持SIP代理功能，支持信令转发和路由； 3.功能满足但不限于：该产品为嵌入式，具备实时操作系统，支持Linux系统、微软嵌入式系统； 4.功能满足但不限于：该产品能够在作为学校级平台时提供相应符合使用场景的考试计划查看功能； 学校级平台支持查看已下发考试计划外，还支持查看IPC状态、场次、OSD逻辑考场编号、物理考场位置等信息； 5.功能满足但不限于：该产品能够在作为学校级平台时提供相应符合使用场景的巡检设置功能，包括新增巡检任务，设置巡检任务名称，关联考试计划等，执行时间可选择立即执行或按设置的时间自动执行； 学校级平台时支持选择主要场所和次要场所（含大门、医务室、保密室、试卷流转通道、试卷分发室等）设置：选择巡检指标、连接状态检测、OSD设置检测、设备性能检测、硬盘检测、视频质量检测等，支持生成巡检报告； 6.功能满足但不限于：支持图形化操作台设备管理功能：支持在拓扑图中添加存储服务器、摄像机、客户端等前端设备，并按设备类型、设备场所对设备进行分组管理；支持根据存储服务器型号生成存储服务器拓扑结构图，允许查看存储服务器在线信息，包括基本信息、通道信息、设备状态信息等；支持查看存储服务器与摄像机通道连接拓扑图，在拓扑图上添加、修改、查看摄像机、通道调整等功能； 7.功能满足但不限于：支持快速搜索摄像机信息，能绑定到指定存储服务器，提供批量添加摄像机功能，支持模糊查询设备信息功能，支持查看实时在线状态，处理平台服务器告警信息； 8.功能满足但不限于：可以根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等； 9.功能满足但不限于：支持多种工作模式，在考试模式下需要有安全狗，且加密狗的序列号在平台注册登记后，输入正确的账号密码后才能登录巡查系统，调看视频图像； 10.功能满足但不限于：支持≥480mbps的高清视频流转发； 11.功能满足但不限于：支持指令下发，可选择视频锁定、录像计划、OSD设置； 12.功能满足但不限于：支持对上级平台、域名、端口、注册状态检测及诊断，支持系统内添加智能小工具，对所处网络进行网络测试； 13.功能满足但不限于：支持用户与考场实时语音对讲控制，摄像机远程云台控制及参数设置； 14.功能满足但不限于：支持对数据库进行测试，验证数据库配置正确性与连通状态，支持远维连接； 15.功能满足但不限于：支持SIP信令直传控制功能，支持SIP连接、认证状态实时追踪； 16.性能满足但不限于：支持≥2个10M/100M/1000M以太网接口,≥4个USB接口，≥4个SATA插口； 17.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；需与云南省国家教育考试巡查系统平台互联互通。若提供虚假材料，采购人将上报主管部门。 18.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；为保证所考试系统的真实性，提供法定检测机构出具的检测报告扫描件。 | 4 | 台 |
| 4 | 标考网络流媒体存储平台（64路） | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2.功能满足但不限于：嵌入式设备； 3.性能满足但不限于：≥64路网络视频接入，总码流≥698Mbps、最大存储码流≥698Mbps、最大转发码流为698Mbps、最大回放码流≥96Mbps； 4.功能满足但不限于：支持双工模式，当全部视（音）频通道满负荷时，仍能正常运行检索以及回放操作，且不丢帧； 5.功能满足但不限于：浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，支持对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 6.功能满足但不限于：能够对主码流、子码流分别或同时进行录像，并支持对同一通道主码流、辅码流分配不同的存储空间； 7.功能满足但不限于：报警联动触发信号是，能启动设备相应的通道进行联动记录，能够预录报警触发前≥600s的音视频； 8.功能满足但不限于：录像安全管理：支持录像加锁功能，加锁后录像不会被覆盖，并支持录像添加数字水印，支持九宫格图案密码解锁功能； 9.功能满足但不限于：数据备份功能：支持USB本地备份、USB DVD刻录机备份、eSata接口同步备份、Web端网络下载备份； 10.功能满足但不限于：运行稳定性：支持设备集群管理方式，当设备故障时备机可替换故障设备工作，故障恢复后可将存储的录像回传会原设备，同时支持双系统切换功能，当一个系统无法正常启动时，另一个操作系统能够正常工作； 11.功能满足但不限于：回放功能：支持秒级回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式； 12.智功能满足但不限于：能检测功能：支持接入的画面绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移检测，并支持热度图和客流统计； 13.性能满足但不限于：支持≥16个SATA接口（可热插拔），单盘容量最大支持8TB，支持Raid0、Raid5、Raid1、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式;支持独立的eSATA扩展，支持录像和备份，存储容量需满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》要求的存储时长； 14.功能满足但不限于：支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 15.功能满足但不限于：支持视频质量诊断，并对条纹、偏色、噪声、失焦等异常现象发出报警； 16.性能满足但不限于：支持≥16路报警输入、8路报警输出； 17.功能满足但不限于：可自适应接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式，MPEG LayerⅡ、G711和AAC音频编码格式，Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的网络视频，并对接入的网络视频进行存储、解码和转发； 18.功能满足但不限于：支持添加数字水印，防止录像被篡改； 19.性能满足但不限于：具有≥3个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口，支持负载均衡和四网分离，支持容错模式，可将≥3个网络接口绑定为1个IP地址，当其中≥1个网络接口损坏时仍能正常工作，支持≥2个光口； 20.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；必须接入现有标准化考点网上巡查系统，投标人提供“无条件接入云南省现有国家教育考试网上巡查系统”的技术承诺函扫描件，中标后原件备查； 21.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品须与“标考高清SIP转发管理三合一平台”能够完成注册并成功连通。 | 5 | 台 |
| 5 | 数据处理终端 | 1.CPU：十六核处理器，二十四线程，主频≥2.1GHz，睿频不低于5.2GHz，B660及以上芯片组； 2.内存：不低于32G内存，两位插槽，最大支持32G； 3.硬盘：1块M2 EVME固态；支持SSD+HDD;1TB硬盘； 4.操作系统：出厂预装win11操作系统； 5.声卡：集成HD Audio； 6.USB接口：不低于8个USB接口(前置3个USB 3.2+1个USB3.2 Type-C，后置4个USB 2.0)、1个COM口、主板集成VGA+HDMI接口+DP接口（VGA非转接）； 7.扩展槽：个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 8.配件：PS2防水键盘、USB鼠标； 9.电源：不低于260W电源； 10.显示器：同品牌不低于27英寸IPS液晶低蓝光，分辨率：不低于1920*1080。 | 4 | 台 |
| 6 | 机柜 | 标准42U服务器机柜，≥800*1000*2000mm。 | 4 | 台 |
| 7 | 操作控制台 | 定制两工位操作台含配套椅子。 | 4 | 套 |
| 8 | 标考高清电视墙管理平台(12路) | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范； 2.功能满足但不限于：支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码； 3.功能满足但不限于：支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量≥12块； 4.性能满足但不限于：支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥24个窗口； 5.性能满足但不限于：保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms； 6.功能满足但不限于：支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 7.性能满足但不限于：单张编码卡支持≥4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口； 8.性能满足但不限于：单张解码卡≥6路高清数字视频接口输出，支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000、3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz；本次配置3张，18路。 9.性能满足但不限于：设备支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单通道支持≥32个图层叠加，支持多预案（≥25个）定时轮巡，轮巡时间间隔、轮巡预案选择可配置； 10.功能满足但不限于：支持电视墙的拼接功能，支持多块输出板卡进行拼接，满配最大支持56个屏幕拼接，且拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于6ms； 11.功能满足但不限于：支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略； 12.功能满足但不限于：支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙； 13.性能满足但不限于：≥4个千兆带宽网络接口，具备多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式； 14.功能满足但不限于：采用嵌入式设备，Linux操作系统，采用模块化设计，并支持双风扇、双电源冗余设计； 15.功能满足但不限于：具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙； 16.功能满足但不限于：支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示； 17.性能满足但不限于：支持接入4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1280×720等分辨率的视频，支持≥60帧/秒的视频，且支持≥96路视频（码率≥7Mbps）同时进行接收与转发； 18.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；支持接入现有标准化考点网上巡查系统，投标人提供“无条件接入学校现有国家教育考试网上巡查系统”的技术承诺函扫描件，中标后原件备查； 19.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；需与云南省国家教育考试巡查系统平台互联互通。 20.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台”、“标考网络流媒体存储平台”同一品牌。 | 3 | 台 |
| 9 | 标考高清电视墙管理平台(18路) | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范。 2.功能满足但不限于：支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码。 3.功能满足但不限于：支持板卡热插拔，支持HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡，支持板卡数量≥12块。 4.性能满足但不限于：支持大屏拼接，支持开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥24个窗口。 5.性能满足但不限于：保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms。 6.功能满足但不限于：支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节。 7.性能满足但不限于：单张编码卡支持≥4路DVI（或者HDMI、VGA）视频输入接口。 8.性能满足但不限于：单张解码卡≥6路高清数字视频接口输出，支持D1、720P、1080p、4K解码输出，高清输出接口支持 4000×3000、3840×2160、1080P、@30Hz、1280*720@30Hz、1024*768@30Hz；本次配置3张，18路。 9.性能满足但不限于：设备支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单通道支持≥32个图层叠加，支持多预案（≥25个）定时轮巡，轮巡时间间隔、轮巡预案选择可配置。 10.功能满足但不限于：支持电视墙的拼接功能，支持多块输出板卡进行拼接，满配最大支持56个屏幕拼接，且拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于6ms。 11.功能满足但不限于：支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略。 12.功能满足但不限于：支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙。 13.性能满足但不限于：≥4个千兆带宽网络接口，具备多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。 14.功能满足但不限于：采用嵌入式设备，Linux操作系统，采用模块化设计，并支持双风扇、双电源冗余设计。 15.功能满足但不限于：具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙。 16.功能满足但不限于：支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示。 17.性能满足但不限于：支持接入4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1280×720等分辨率的视频，支持≥60帧/秒的视频，且支持≥96路视频（码率≥7Mbps）同时进行接收与转发。 18.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；支持接入现有标准化考点网上巡查系统，投标人提供“无条件接入学校现有国家教育考试网上巡查系统”的技术承诺函扫描件，中标后原件备查。 19.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；需与云南省国家教育考试巡查系统平台互联互通。 20.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品必须与“标考高清SIP转发管理三合一平台”、“标考网络流媒体存储平台”同一品牌。 | 1 | 台 |
| 10 | 电视墙管理软件 | 1.鉴于考试系统的特殊性，根据国家教育考试规范要求；所提供产品必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范； 2.功能满足但不限于：支持控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示； 3.功能满足但不限于：支持屏幕随意排列融合大屏，分屏模式有1分屏、4分屏、9分屏、16分屏， 4.功能满足但不限于：支持设置多种自定义的巡查轮巡，多种自定义的巡查轮巡设置； 5.功能满足但不限于：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 6.功能满足但不限于：支持控制拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案;支持拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能； 7.功能满足但不限于：具备巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能； 8.功能满足但不限于：具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动； 9.功能满足但不限于：支持通过辅助工具生成历史数据，并可手动导入； 10.功能满足但不限于：支持对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位； 11.功能满足但不限于：支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作； 12.功能满足但不限于：通过双击列表通道进行视频预览功能； 13.功能满足但不限于：码率自适应：当分屏窗口数量≥9时，可自动切换成低码率的视频流，节约带宽占用； 14.功能满足但不限于：切换设备：支持同时对多个解码设备进行远程控制，并可随意切换、控制解码设备； 15.功能满足但不限于：屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能； 16.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；需提供法定检测机构出具的检测报告扫描件。 17.鉴于考试系统的特殊性、重要性：为保证系统的稳定性、兼容性以及提供服务的便利性，为保证考试系统服务质量，避免售后服务各厂商互相推诿；该产品须与“标考高清SIP转发管理三合一平台”同一品牌。 | 4 | 套 |
| 11 | 液晶拼接屏 | 1.采用工业级面板，尺寸≥55 inch； 2.物理拼缝≤3.5mm； 3.对比度≥3500:1、分辨率不小于1920*1080； 4.原厂A类液晶面板； 5.液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%。 6.提供立式机柜:采用高强度钢材或40mmX40mmX1.5mm铝型材，挂架采用镀锌板，静电烤漆指定颜色，优质冷轧钢板，数控剪板、冲压、折弯，机器手焊接； 15.提供高清线:HDMI2.0版4K高清线，接口：HDMI2.0，传输速度：兼容HDMI1.4,18Gbps传输速率，外层材料：pvc。 | 54 | 套 |
| 12 | 核心交换机 | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，4个复用千兆 Combo SFP接口，4个千兆SFP。 | 4 | 台 |
| 13 | 接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源。 | 20 | 台 |
| 14 | 光模块 | 单模双芯，1310nm,10km,LC。 | 40 | 块 |
| 15 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS吞吐量：400M，全威胁吞吐量：300M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：3万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大用户数（单独购买）：不支持，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：不支持，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec VPN吞吐量：200M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 4 | 台 |
| 16 | 信号屏蔽器 | 1.专为标准化考场设计，采用缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。 2.可连续24小时工作，对人体无任何损害,。 3.采用高硬度ABS外壳，保证外壳的耐磨性。 4.发射功率16W，有效屏蔽80-150平方米 5.背面2风扇对流设计，风扇即时将功放热量排出，确保主机工作稳定； 6.有效屏蔽2G/3G/4G/WIFI/5G(覆盖移动，联通 电信、GSM:925-960MHz 、DCS:1805-1920MHz、WCDMA:2110-2170MHz、TD-SCDMA:2010-2025MHz、CDMA2000:1920-1935MHz、 CDMA:850-894MHz 、TD-LTE:2300-2390MHz、 FDD-LTE:2555-2655MHz、WIFI:2400-2500MHz等频段）。 | 235 | 台 |
| 17 | 金属探测仪 | 内置蜂鸣器，可声光报警及震动报警，探测灵敏度可调节，可安装电池，安装电池使用时间不低于50个小时，可配充电功能，配充电器或充电线，操作简单，性能稳定。 | 235 | 个 |
| 18 | 电子钟 | 专为标准化考场设计，时间日期温度显示，符合标准化考场要求电子钟。 | 239 | 个 |
| 19 | 网络传输辅材 | 含集成部署学校设备整改、新建标准化考场所需的光纤跳线、BNC头、RJ45头、防雷电源插排、PVC线槽、线卡、楼层配线柜等辅材。 | 4 | 项 |
| 20 | 主辅材 | 集成部署学校设备整改、新建标准化考场所需RVV3*1电源线、音频线、网线、水晶头、VGA线、BNC头、RJ45头、防雷电源插排、PVC线槽、线卡等辅材。 | 4 | 项 |
| 21 | 系统集成服务 | 1.本地设备新建校级巡查平台与文山州级平台、云南省级平台、国家教育部考试平台接入及后续维护，保证兼容云南省国家教育考试网上巡查系统平台。 2.承诺能与文山州级平台、云南省级平台、国家教育部考试平台互联互通。 3.考场内监控、拾音器安装美观、合理、监控画面应当覆盖教室内全部学生区域；线进槽或管。 4.巡查机房内设备安装布局合理，线材接插规范、固定可靠、线进槽或管不凌乱、做好防雷接地。 5.室外电源线、网线布线需穿管或进槽不得裸露在外。接头处做好防水绝缘等措施。 | 239 | 点 |

- 二、述标和现场演示

- 1.教育网络基础服务（展示方式：述标； 时间：40分钟）

| - 序号 | - 阐述项 | - 呈现 - 方式 | - 阐述内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 网络带宽接入服务提供 | - PPT呈现讲述 | - 1.根据全州所有中小学校园网络带宽接入（互联网、云南省教育专网），阐述各类型接入汇聚方案、带宽大小、服务内容等。 - 2.根据网络带宽随着学校的应用进行调整，网络速率与应用数量变化适配，阐述动态调整网络承载能力满足学校应用的解决方案。 |
| - 2 | - 全光校园网络建设规划与设备选型 | - PPT呈现讲述 | - 根据ABCDE类网络类型，阐述建设网络模式及网络架构，展示网络拓扑图，及整县网络解决方案内容及建设思路优势。叙述展示全县网络地址规划及学校地址规划方案。 - 2.根据ABCDE类网络类型，分别阐述网络设备产品品牌、型号、规划数量等方面进行叙述，以及本次服务中设备选择要求达标情况。对校园有线、无线覆盖产品选型、网络管理、设计思路等方面进行叙述。 |
| - 3 | - 全光校园网络改造实施 | - PPT呈现讲述 | - 1.阐述整个项目全光网络改造实施计划安排，学校改造实施安排。 - 2.阐述网络改造实施规范，其中涉及楼栋内走线设计、各室改造规范与效果、学校机房改造规范与效果，校内改造项目辅材清单展示。 |
| - 4 | - 网络安全 | - PPT呈现讲述 | - 1.阐述校园网络安全防护、安全管理等网络安全方面设计方案，包含设备品牌、型号、数量等硬件配备。 - 2.阐述网络安全策略与运维管理，网络安全攻击防御、流控、数据溯源、处置等，上网日志不少于6个月留存，上网用户实名认证服务及管理应用。 |
| - 5 | - 校园安防视频等业务汇聚 | - PPT呈现讲述 | - 1.阐述校园安防视频等业务汇聚解决方案，重点阐述如何对接省、州汇聚平台。 |
| - 6 | - 产品展示 | - 样品 - 讲述 | - 1.样品内容：网络汇聚、网络接入、网络无线接入类型设备，光模块、光纤（室内外）、光纤跳线、双绞线、线槽（管）、插板、电源线等。 |

- 2.数字教室应用服务（展示方式：现场演示；时间：30分钟）

| - 序号 | - 现场演 - 示项 | - 呈现方式 | - 现场演示内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 教学备授课部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.演示备授课工具注册、登录操作，中小学教师备课课件、教案、微课等备课资源展示。 - 2.演示语文、数学、英语、物理、化学、美术等学科中任选其中2个学科教学工具在备课或者授课应用。演示手机端投屏、课件资源分享应用。 |
| - 2 | 集控平台部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.演示教学显示设备管理，展示预览教学显示设备屏幕画面、摄像头画面。 - 2.对多台设备进行软件安装、远程屏幕锁、远程关机等操作。 |
| - 3 | - 数字教室部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.演示微信扫码或手机号码一键登录，无需账号分发，用户便捷进入软件使用。 - 2.演示开启公网直播、二维码、网页链接分享视频，手机扫描二维码打开直播，视频画面清晰，麦克风声音清楚。 - 3.演示开启视频录制，自动导播教师走动画面跟踪切换，手动导播切换，进行录制教师在大屏前的讲课视频，录制视频不低于30秒。 - 4.演示将录制视频利用云端或本地下载视频到教学显示设备系统桌面。 |
| - 4 | - 教师拾扩音部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.教室内无线麦克风1米以内无线一键对频，无线麦克风距离音响9米以内无断频。扩声满足教室教师需求，声音清晰，啸叫抑制。 - 2.演示教学显示设备扩声，声音清晰、音量可调节，多路输入接口具有不同信号，不同优先级输入闪避功能。 |
| - 5 | - 督导巡课、人脸考勤部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.演示县、学校管理者进行督导巡课，巡视多个视频画面和音频，视频画面流畅，音频清晰。 - 2.演示人脸考勤，考勤管理操作（考勤人员信息添加、修改）、考勤记录展示。 |
| - 6 | - 课堂AI分析部分 | - 现场演示展示（PPT呈现讲述不得分） | - 1.演示采集到的音视频数据，课程总览、教师对话、课堂互动三个维度的课堂反馈,查看课程知识点、符合知识性目标的提问、课堂互动评价、课堂互动建议。 - 2.演示生成真实课堂分析报告案例，针对课堂分析报告中课堂改进部分意见建议进行陈述。 |

## 三、标段设置及内容

### （一）总述

文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次分县（市）设置8个标段。其中：第一标段为文山市、第二标段砚山县、第三标段西畴县、第四标段麻栗坡县、第五标段马关县、第六标段丘北县、第七标段广南县、第八标段富宁县，分标段总览如下表。

| 标段设置 | 采购服务内容 |  |  |  |  |  |  |  | 采购服务总资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教育网络基础服务 |  | 数字教室应用服务 |  |  | 标准化考场建（间） |  |  |  |
|  | 网络基本服务（所） | 光网改造学校（所） | 服务学校（所） | 需配置教学显示设备（套） | 需配置音视频采集设备（套） | 考场 | 考务办公室 | 指挥中心 |  |
|  | A | A1 | B | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D |
| 文山市标段 | 118 | 113 | 118 | 1274 | 2464 | 230 | 5 | 4 | 4716.34 |
| 砚山县标段 | 126 | 124 | 126 | 1299 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 4014.80 |
| 西畴县标段 | 63 | 62 | 63 | 385 | 877 | 0 | 0 | 0 | 1365.65 |
| 麻栗坡县标段 | 114 | 111 | 114 | 774 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 2289.10 |
| 马关县标段 | 115 | 113 | 115 | 783 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 2758.30 |
| 丘北县标段 | 125 | 123 | 125 | 535 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 3482.40 |
| 广南县标段 | 254 | 254 | 254 | 587 | 3842 | 0 | 0 | 0 | 5818.30 |
| 富宁县标段 | 136 | 0 | 136 | 1105 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 2831.15 |
| 全州合计 | 1051 | 900 | 1051 | 6742 | 16724 | 230 | 5 | 4 | 27276.04 |

说明：1. A列“网络基本服务”指为学校提供网络带宽接入、网络环境升级改造、网络运维保障、视频汇聚、网络安全、培训等服务；A1列是A列的其中数，指需要实施网络环境升级改造的学校数。

- 2.B1、B2列指为学校提供数字教室应用服务需要按“缺什么、补什么”原则，配置相应设备。

- 3.文山市标段含文山州第一中学、文山州第五中学、文山州特殊教育学校共3所。

### （二）分标段分项服务及支撑条件

#### 1.教育网络基础服务

1.1 网络基本服务分类型学校数量（单位：所）。

| 标段分类 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文山市标段 | 23 | 38 | 31 | 23 | 3 | 118 |
| 砚山县标段 | 5 | 67 | 43 | 11 | 0 | 126 |
| 西畴县标段 | 4 | 38 | 12 | 8 | 1 | 63 |
| 麻栗坡县标段 | 7 | 81 | 20 | 5 | 1 | 114 |
| 马关县标段 | 10 | 70 | 23 | 11 | 1 | 115 |
| 丘北县标段 | 5 | 82 | 23 | 13 | 2 | 125 |
| 广南县标段 | 21 | 162 | 50 | 19 | 2 | 254 |
| 富宁县标段 | 21 | 76 | 30 | 7 | 2 | 136 |
| 全州合计 | 96 | 614 | 232 | 97 | 12 | 1051 |

1.2 校园全光网络升级改造分类型学校数量（单位：所）。

| 标段分类 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文山市标段 | 23 | 36 | 30 | 22 | 2 | 113 |
| 砚山县标段 | 5 | 67 | 43 | 9 | 0 | 124 |
| 西畴县标段 | 4 | 38 | 12 | 8 | 0 | 62 |
| 麻栗坡县标段 | 7 | 81 | 20 | 3 | 0 | 111 |
| 马关县标段 | 10 | 70 | 22 | 11 | 0 | 113 |
| 丘北县标段 | 5 | 82 | 23 | 11 | 2 | 123 |
| 广南县标段 | 21 | 162 | 50 | 19 | 2 | 254 |
| 富宁县标段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 75 | 536 | 200 | 83 | 6 | 900 |

注：西畴县、麻栗坡县、丘北县、广南县、富宁县5个标段已包含县教育体育局全光网改造，按照C类学校标准进行建设。

- 2.数字教室应用服务及支撑条件分标段内容

- 2.1 按“总述”中各标段服务学校数量提升数字教室应用服务。

- 2.2支撑服务应配置的设备数量（套）

| 标段分类 | 教学显示设备 | 投影投屏 | 教学备授课 | 集控平台 | 视频采集和拾扩音设备 | 资源管理平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文山市标段 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 2464 | 1 |
| 砚山县标段 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 2185 | 1 |
| 西畴县标段 | 385 | 385 | 385 | 385 | 877 | 1 |
| 麻栗坡县标段 | 774 | 774 | 774 | 774 | 1490 | 1 |
| 马关县标段 | 783 | 783 | 783 | 783 | 1752 | 1 |
| 丘北县标段 | 535 | 535 | 535 | 535 | 2180 | 1 |
| 广南县标段 | 587 | 587 | 587 | 587 | 3842 | 1 |
| 富宁县标段 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1934 | 1 |
| 合计 | 6742 | 6742 | 6742 | 6742 | 16724 | 8 |

- 说明：数字教室集控平台、资源管理平台等需增加1套提供州级使用，具备数据接入能力，对接云南教育公共服务平台、文山教育文山教育服务平台。平台实现数据交互融合、数据沉淀、数据治理等，满足州、县分级纳管、应用。

- 3.标准化考场建设。在文山市标段建设标准化考场。

（三）各县标段建设需求明细表

文山州中小学教育数字化项目（第一期）建设明细表

| 序号 | 县（市） | 办学 类型 | 项目学校名称 | 基本情况 |  |  | 建设内容 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 学生（人） | 教师（人） | 班级（间） | 网络类型分类 | 是否光网改造 | 校准数字教室 |  | 标准化 考场（间） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智慧 黑板（套） | 音视频采集及录播设备 （套） |  |  |
|  | 1057 |  | 全州合计 | 605474 | 40097 | 14728 | 1056 | 905 | 6742 | 16724 | 230 |  |
| 1 | 西畴县 | 小学 | 西畴县第一小学 | 1054 | 69 | 24 | D | 是 | 5 | 26 | 0 |  |
| 2 | 西畴县 | 初中 | 云南省西畴县第一中学初中部 | 1710 | 108 | 38 | D | 是 | 48 | 48 | 0 |  |
| 3 | 西畴县 | 九年一贯制学校 | 西畴县思源实验学校 | 2038 | 168 | 49 | D | 是 | 30 | 54 | 0 |  |
| 4 | 西畴县 | 完全中学 | 云南省西畴县第二中学 | 2088 | 161 | 43 | D | 是 | 42 | 62 | 0 |  |
| 5 | 西畴县 | 小学 | 西畴县蚌谷乡木者小学 | 68 | 12 | 7 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 6 | 西畴县 | 九年一贯制学校 | 西畴县蚌谷乡九年一贯制学校 | 898 | 88 | 24 | C | 是 | 15 | 29 | 0 |  |
| 7 | 西畴县 | 初级中学 | 西畴县莲花塘中学 | 641 | 59 | 15 | C | 是 | 12 | 18 | 0 |  |
| 8 | 西畴县 | 初级中学 | 西畴县新马街中学 | 391 | 41 | 9 | C | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 9 | 西畴县 | 九年一贯制学校 | 西畴县柏林乡九年一贯制学校 | 391 | 44 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 10 | 西畴县 | 九年一贯制学校 | 西畴县法斗乡九年一贯制学校 | 755 | 74 | 19 | C | 是 | 8 | 23 | 0 |  |
| 11 | 西畴县 | 九年一贯制学校 | 西畴县董马乡九年一贯制学校 | 1194 | 105 | 29 | C | 是 | 10 | 32 | 0 |  |
| 12 | 西畴县 | 初级中学 | 西畴县鸡街中学 | 1163 | 101 | 24 | C | 是 | 5 | 29 | 0 |  |
| 13 | 西畴县 | 小学 | 西畴县蚌谷乡团结民族小学 | 80 | 11 | 7 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 14 | 西畴县 | 小学 | 西畴县第三小学 | 1001 | 74 | 26 | D | 是 | 8 | 28 | 0 |  |
| 15 | 西畴县 | 小学 | 西畴县西洒镇汤谷民族小学 | 117 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 16 | 西畴县 | 小学 | 西畴县云铜大铁厂希望小学 | 166 | 13 | 8 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 17 | 西畴县 | 小学 | 西畴县红石岩小学 | 185 | 18 | 9 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 18 | 西畴县 | 小学 | 西畴县凹塘寨小学 | 127 | 16 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 19 | 西畴县 | 小学 | 西畴县扭扣国立希望小学 | 86 | 15 | 8 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 20 | 西畴县 | 小学 | 西畴县宝钢希望小学 | 127 | 18 | 8 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 21 | 西畴县 | 小学 | 西畴县凉城希望小学 | 130 | 17 | 8 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 22 | 西畴县 | 小学 | 西畴县兴街镇第二小学 | 942 | 74 | 22 | D | 是 | 12 | 24 | 0 |  |
| 23 | 西畴县 | 小学 | 西畴县兴街镇第一小学 | 1056 | 67 | 26 | D | 是 | 12 | 28 | 0 |  |
| 24 | 西畴县 | 小学 | 西畴县老街小学 | 625 | 57 | 18 | D | 是 | 11 | 20 | 0 |  |
| 25 | 西畴县 | 小学 | 西畴县磨合小学 | 110 | 13 | 8 | B | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 26 | 西畴县 | 小学教学点 | 西畴县兴街镇塘房小学 | 79 | 8 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 27 | 西畴县 | 小学 | 西畴县南坵小学 | 98 | 11 | 7 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 28 | 西畴县 | 小学 | 西畴县新房子上海东方希望小学 | 97 | 17 | 8 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 29 | 西畴县 | 小学 | 西畴县清河民族小学 | 94 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 30 | 西畴县 | 小学 | 西畴县龙坪民族小学 | 94 | 10 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 31 | 西畴县 | 小学教学点 | 西畴县兴街镇兴隆小学 | 102 | 10 | 4 | A | 是 | 5 | 5 | 0 |  |
| 32 | 西畴县 | 小学教学点 | 西畴县安乐民族小学 | 74 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 33 | 西畴县 | 小学 | 西畴县大坪子民族小学 | 111 | 9 | 4 | A | 是 | 5 | 5 | 0 |  |
| 34 | 西畴县 | 小学 | 西畴县莲花塘希望小学 | 741 | 54 | 19 | C | 是 | 14 | 21 | 0 |  |
| 35 | 西畴县 | 小学 | 西畴县莲花塘乡大锡板小学 | 162 | 14 | 7 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 36 | 西畴县 | 小学 | 西畴县和平民族小学 | 108 | 12 | 7 | B | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 37 | 西畴县 | 小学 | 西畴县莲花塘乡革岔民族小学 | 101 | 12 | 7 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 38 | 西畴县 | 小学 | 西畴县莲花塘乡双龙小学 | 111 | 12 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 39 | 西畴县 | 小学 | 西畴县新马街乡新马街小学 | 382 | 38 | 12 | C | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 40 | 西畴县 | 小学 | 西畴县坪坝小学 | 233 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 41 | 西畴县 | 小学 | 西畴县坡脚小学 | 146 | 15 | 9 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 42 | 西畴县 | 小学 | 西畴县迷牛小学 | 87 | 13 | 8 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 43 | 西畴县 | 小学 | 西畴县柏林小学 | 138 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 44 | 西畴县 | 小学 | 西畴县小新箐小学 | 124 | 16 | 8 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 45 | 西畴县 | 小学 | 西畴县三元井小学 | 139 | 15 | 8 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 46 | 西畴县 | 小学 | 西畴县坪寨CPA春雷小学 | 295 | 33 | 11 | C | 是 | 2 | 14 | 0 |  |
| 47 | 西畴县 | 小学 | 西畴县石峨小学 | 85 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 48 | 西畴县 | 小学 | 西畴县董马乡通心坡小学 | 101 | 10 | 7 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 49 | 西畴县 | 小学 | 西畴县董马乡锅地塘小学 | 63 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 50 | 西畴县 | 小学 | 西畴县董马乡新寨小学 | 61 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 51 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街民族小学 | 698 | 54 | 19 | C | 是 | 3 | 21 | 0 |  |
| 52 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡牛场坝小学 | 191 | 15 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 53 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡龙老小学 | 127 | 12 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 54 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡王家塘小学 | 148 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 55 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡大寨小学 | 231 | 16 | 7 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 56 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡太坪小学 | 88 | 12 | 7 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 57 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡上海小学 | 165 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 58 | 西畴县 | 小学 | 西畴县曼竜民族小学 | 292 | 21 | 10 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 59 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡那马民族小学 | 72 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 60 | 西畴县 | 小学 | 西畴县那磨民族小学 | 200 | 16 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 61 | 西畴县 | 小学 | 西畴县鸡街乡石厂小学 | 178 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 62 | 西畴县 | 初中 | 西畴县特殊教育学校 | 0 | 25 | 10 | C | 是 | 20 | 20 | 0 |  |
| 63 | 西畴县 | 高中 | 西畴县第一中学 | 2569 | 236 | 90 | E | 否 | 10 | 72 | 0 |  |
| 64 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县第二小学 | 1780 | 84 | 40 | D | 是 | 12 | 42 | 0 |  |
| 65 | 麻栗坡县 | 完全中学 | 麻栗坡县民族中学 | 5246 | 412 | 101 | E | 否 | 106 | 133 | 0 |  |
| 66 | 麻栗坡县 | 完全中学 | 麻栗坡县第二中学 | 3113 | 256 | 65 | D | 否 | 1 | 79 | 0 |  |
| 67 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县大坪镇大坪中学 | 547 | 61 | 14 | C | 是 | 9 | 17 | 0 |  |
| 68 | 麻栗坡县 | 九年一贯制学校 | 麻栗坡县董干镇新寨九年一贯制学校 | 844 | 57 | 22 | C | 是 | 21 | 26 | 0 |  |
| 69 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县董干镇董干中学 | 1734 | 134 | 36 | D | 是 | 6 | 42 | 0 |  |
| 70 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县猛硐乡猛硐中学 | 732 | 58 | 16 | C | 是 | 9 | 19 | 0 |  |
| 71 | 麻栗坡县 | 九年一贯制学校 | 麻栗坡县下金厂乡九年一贯制学校 | 476 | 63 | 13 | C | 是 | 9 | 17 | 0 |  |
| 72 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县下金厂乡大坝小学 | 78 | 11 | 7 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 73 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县下金厂乡新时代小学 | 113 | 12 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 74 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县下金厂乡大火地小学 | 83 | 11 | 7 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 75 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县下金厂乡中寨小学 | 66 | 11 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 76 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县下金厂乡云岭小学 | 62 | 11 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 77 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县八布乡八布中学 | 727 | 72 | 17 | C | 是 | 0 | 21 | 0 |  |
| 78 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县六河乡六河中学 | 658 | 51 | 14 | C | 是 | 3 | 17 | 0 |  |
| 79 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县杨万乡杨万中学 | 799 | 60 | 17 | C | 是 | 4 | 20 | 0 |  |
| 80 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂中学 | 1130 | 86 | 24 | C | 是 | 3 | 27 | 0 |  |
| 81 | 麻栗坡县 | 初级中学 | 麻栗坡县马街乡马街中学 | 879 | 68 | 18 | C | 是 | 3 | 21 | 0 |  |
| 82 | 麻栗坡县 | 九年一贯制学校 | 麻栗坡县天保口岸学校 | 498 | 65 | 14 | C | 是 | 4 | 5 | 0 |  |
| 83 | 麻栗坡县 | 中职 | 麻栗坡县民族职业高级中学 | 1303 | 121 | 44 | D | 是 | 62 | 62 | 0 |  |
| 84 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县第一小学 | 1978 | 112 | 45 | D | 否 | 0 | 29 | 0 |  |
| 85 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇盘龙小学 | 255 | 21 | 10 | C | 是 | 4 | 11 | 0 |  |
| 86 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县麻栗镇牛滚塘坪寨小学 | 60 | 14 | 7 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 87 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇老地房小学 | 99 | 13 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 88 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇茅草坪小学 | 102 | 16 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 89 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇茨竹坝小学 | 158 | 16 | 8 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 90 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇豆豉店小学 | 128 | 17 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 91 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县麻栗镇冲头小学 | 50 | 10 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 92 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县麻栗镇楼梯寨小学 | 41 | 12 | 6 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 93 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县麻栗镇潘家坝小学 | 115 | 16 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 94 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县麻栗镇南油小学 | 74 | 15 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 95 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县麻栗镇团结小学 | 65 | 14 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 96 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇大坪小学 | 386 | 31 | 12 | C | 是 | 3 | 13 | 0 |  |
| 97 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇马达小学 | 116 | 15 | 7 | B | 是 | 3 | 8 | 0 |  |
| 98 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇新地房小学 | 78 | 12 | 7 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 99 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇大石洞小学 | 75 | 12 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 100 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇上凉水井小学 | 86 | 14 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 101 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇漫马小学 | 49 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 102 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇高笕梁小学 | 88 | 12 | 7 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 103 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇瓦渣小学 | 85 | 12 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 104 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县大坪镇戈令小学 | 51 | 11 | 6 | B | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 105 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇董干小学 | 459 | 25 | 13 | C | 是 | 5 | 14 | 0 |  |
| 106 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇马波小学 | 116 | 13 | 9 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 107 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县董干镇兴隆寨小学 | 80 | 14 | 9 | B | 是 | 6 | 10 | 0 |  |
| 108 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇白沙杠小学 | 112 | 12 | 9 | B | 是 | 8 | 10 | 0 |  |
| 109 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇者挖小学 | 246 | 23 | 12 | B | 是 | 12 | 13 | 0 |  |
| 110 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇普弄小学 | 193 | 13 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 111 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇普岔小学 | 79 | 12 | 9 | B | 是 | 8 | 10 | 0 |  |
| 112 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇马坤小学 | 169 | 14 | 9 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 113 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县董干镇大坪小学 | 138 | 12 | 9 | B | 是 | 5 | 10 | 0 |  |
| 114 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇马林小学 | 587 | 35 | 21 | C | 是 | 19 | 22 | 0 |  |
| 115 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇马崩小学 | 378 | 25 | 14 | B | 是 | 9 | 15 | 0 |  |
| 116 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇麻栗堡小学 | 259 | 17 | 10 | B | 是 | 6 | 11 | 0 |  |
| 117 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇永利小学 | 197 | 14 | 10 | B | 是 | 4 | 11 | 0 |  |
| 118 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇嘎啊小学 | 266 | 21 | 12 | B | 是 | 11 | 13 | 0 |  |
| 119 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇回龙小学 | 284 | 18 | 11 | B | 是 | 4 | 12 | 0 |  |
| 120 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县董干镇扇子地小学 | 48 | 7 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 121 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇老马街小学 | 257 | 18 | 10 | B | 是 | 9 | 11 | 0 |  |
| 122 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇董来小学 | 287 | 19 | 10 | B | 是 | 7 | 11 | 0 |  |
| 123 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县董干镇马龙小学 | 290 | 16 | 12 | B | 是 | 9 | 13 | 0 |  |
| 124 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县天保镇老寨小学 | 165 | 14 | 8 | B | 是 | 2 | 9 | 0 |  |
| 125 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县天保镇八宋小学 | 129 | 13 | 7 | B | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 126 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县天保镇城子上小学 | 255 | 21 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 127 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县天保镇分水岭小学 | 102 | 13 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 128 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县天保镇小寨小学 | 31 | 10 | 6 | B | 是 | 0 | 7 | 0 |  |
| 129 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县猛硐乡民族小学 | 440 | 32 | 12 | C | 是 | 1 | 14 | 0 |  |
| 130 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县猛硐乡猛硐村小学 | 76 | 7 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 131 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县猛硐乡昆老小学 | 194 | 14 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 132 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县猛硐乡大塘子小学 | 0 | 3 | 2 | A | 是 | 1 | 2 | 0 |  |
| 133 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县猛硐乡坝子小学 | 225 | 18 | 9 | B | 是 | 10 | 10 | 0 |  |
| 134 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县猛硐乡响水小学 | 93 | 9 | 7 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 135 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县猛硐乡戈主小学 | 91 | 8 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 136 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县猛硐乡保脑小学 | 88 | 12 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 137 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡八布小学 | 596 | 36 | 16 | C | 是 | 3 | 19 | 0 |  |
| 138 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡荒田小学 | 185 | 12 | 7 | B | 是 | 0 | 9 | 0 |  |
| 139 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡哪灯小学 | 240 | 15 | 9 | B | 是 | 3 | 10 | 0 |  |
| 140 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡竜龙小学 | 170 | 12 | 8 | B | 是 | 1 | 9 | 0 |  |
| 141 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡羊皮寨小学 | 164 | 12 | 8 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 142 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡东油小学 | 226 | 13 | 9 | B | 是 | 0 | 10 | 0 |  |
| 143 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县八布乡江东小学 | 214 | 13 | 8 | B | 是 | 2 | 10 | 0 |  |
| 144 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县八布乡和平小学 | 49 | 6 | 5 | A | 是 | 0 | 6 | 0 |  |
| 145 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县六河乡六河小学 | 408 | 34 | 12 | C | 是 | 0 | 13 | 0 |  |
| 146 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县六河乡转堡小学 | 214 | 15 | 9 | B | 是 | 2 | 10 | 0 |  |
| 147 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县六河乡南令小学 | 16 | 6 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 148 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县六河乡听曼小学 | 185 | 11 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 149 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县六河乡银厂小学 | 171 | 14 | 8 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 150 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县六河乡营盘山小学 | 167 | 13 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 151 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县杨万乡杨万小学 | 134 | 13 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 152 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县杨万乡新寨小学 | 207 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 153 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县杨万乡董定小学 | 111 | 7 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 154 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县杨万乡长田小学 | 287 | 18 | 12 | B | 是 | 4 | 13 | 0 |  |
| 155 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县杨万乡紫胶小学 | 47 | 9 | 7 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 156 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县杨万乡丁晓兵希望小学 | 116 | 10 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 157 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县杨万乡铜厂小学 | 132 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 158 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县杨万乡中心小学 | 609 | 36 | 18 | C | 是 | 8 | 20 | 0 |  |
| 159 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡铁厂小学 | 834 | 50 | 19 | C | 是 | 12 | 21 | 0 |  |
| 160 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡关告小学 | 96 | 12 | 6 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 161 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡普追小学 | 88 | 11 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 162 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡龙牛小学 | 93 | 11 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 163 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡董渡小学 | 160 | 12 | 8 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 164 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡龙路小学 | 69 | 11 | 7 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 165 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡太和小学 | 137 | 11 | 9 | B | 是 | 8 | 10 | 0 |  |
| 166 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡坪子小学 | 128 | 11 | 8 | B | 是 | 8 | 9 | 0 |  |
| 167 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县铁厂乡太坪小学 | 261 | 14 | 10 | B | 是 | 10 | 11 | 0 |  |
| 168 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡马街小学 | 464 | 35 | 12 | C | 是 | 7 | 13 | 0 |  |
| 169 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡普腊小学 | 123 | 12 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 170 | 麻栗坡县 | 小学教学点 | 麻栗坡县马街乡坝子小学 | 107 | 11 | 6 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 171 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡梁子街小学 | 193 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 172 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡作房小学 | 189 | 12 | 8 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 173 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡品乐小学 | 222 | 16 | 7 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 174 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡石龙小学 | 78 | 12 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 175 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡马店小学 | 198 | 13 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 176 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡木楞街小学 | 273 | 15 | 9 | B | 是 | 9 | 10 | 0 |  |
| 177 | 麻栗坡县 | 小学 | 麻栗坡县马街乡普元小学 | 293 | 16 | 9 | B | 是 | 10 | 10 | 0 |  |
| 178 | 马关县 | 小学 | 马关县第一小学 | 2833 | 151 | 54 | D | 是 | 8 | 58 | 0 |  |
| 179 | 马关县 | 初级中学 | 马关县第二初级中学 | 1697 | 113 | 32 | D | 是 | 8 | 40 | 0 |  |
| 180 | 马关县 | 完全中学 | 马关县第一中学 | 3740 | 333 | 78 | E | 否 | 0 | 90 | 0 |  |
| 181 | 马关县 | 初级中学 | 马关县民族中学 | 1961 | 146 | 38 | D | 是 | 16 | 43 | 0 |  |
| 182 | 马关县 | 初级中学 | 马关县第一初级中学 | 2171 | 143 | 42 | D | 是 | 15 | 52 | 0 |  |
| 183 | 马关县 | 初级中学 | 马关县八寨镇中学 | 457 | 48 | 10 | C | 是 | 11 | 13 | 0 |  |
| 184 | 马关县 | 初级中学 | 马关县八寨镇浪桥中学 | 406 | 42 | 10 | C | 是 | 7 | 15 | 0 |  |
| 185 | 马关县 | 初级中学 | 马关县仁和镇仁和中学 | 1034 | 74 | 19 | C | 是 | 5 | 25 | 0 |  |
| 186 | 马关县 | 初级中学 | 马关县木厂镇木厂中学 | 810 | 71 | 17 | C | 是 | 8 | 21 | 0 |  |
| 187 | 马关县 | 初级中学 | 马关县夹寒箐镇夹寒箐中学 | 1523 | 127 | 32 | D | 是 | 27 | 39 | 0 |  |
| 188 | 马关县 | 初级中学 | 马关县都龙镇都龙中学 | 1536 | 120 | 32 | D | 是 | 21 | 38 | 0 |  |
| 189 | 马关县 | 初级中学 | 马关县金厂镇金厂中学 | 565 | 45 | 11 | C | 是 | 13 | 18 | 0 |  |
| 190 | 马关县 | 初级中学 | 马关县坡脚镇坡脚中学 | 302 | 29 | 6 | C | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 191 | 马关县 | 九年一贯制学校 | 马关县坡脚镇山车九年一贯制学校 | 791 | 60 | 22 | C | 是 | 16 | 28 | 0 |  |
| 192 | 马关县 | 九年一贯制学校 | 马关县南捞乡南捞九年一贯制学校 | 688 | 64 | 22 | C | 是 | 8 | 28 | 0 |  |
| 193 | 马关县 | 小学 | 马关县南捞乡漫铳小学 | 68 | 8 | 8 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 194 | 马关县 | 小学 | 马关县南捞乡小麻栗坡小学 | 95 | 9 | 8 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 195 | 马关县 | 小学 | 马关县南捞乡塘房小学 | 139 | 10 | 9 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 196 | 马关县 | 初级中学 | 马关县大栗树乡大栗树中学 | 685 | 59 | 16 | C | 是 | 13 | 19 | 0 |  |
| 197 | 马关县 | 九年一贯制学校 | 马关县篾厂乡篾厂九年一贯制学校 | 1073 | 87 | 26 | C | 是 | 12 | 30 | 0 |  |
| 198 | 马关县 | 九年一贯制学校 | 马关县古林箐乡古林箐九年一贯制学校 | 955 | 71 | 24 | C | 是 | 12 | 28 | 0 |  |
| 199 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇茅坪小学 | 535 | 26 | 14 | C | 否 | 2 | 16 | 0 |  |
| 200 | 马关县 | 初级中学 | 马关县小坝子镇小坝子中学 | 836 | 61 | 17 | C | 是 | 9 | 23 | 0 |  |
| 201 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇八寨小学 | 1257 | 66 | 30 | D | 是 | 9 | 34 | 0 |  |
| 202 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇六差坛小学 | 91 | 7 | 5 | A | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 203 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇老厂小学 | 69 | 7 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 204 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇喜主小学 | 135 | 10 | 8 | B | 是 | 6 | 10 | 0 |  |
| 205 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇茅草寨小学 | 81 | 9 | 7 | B | 是 | 5 | 9 | 0 |  |
| 206 | 马关县 | 小学 | 马关县健康小学 | 108 | 8 | 9 | B | 是 | 5 | 11 | 0 |  |
| 207 | 马关县 | 小学教学点 | 马关县篾厂乡靛坡小学 | 22 | 6 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 208 | 马关县 | 小学 | 马关县篾厂乡大地小学 | 40 | 6 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 209 | 马关县 | 小学 | 马关县篾厂乡下篾厂小学 | 83 | 9 | 7 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 210 | 马关县 | 小学教学点 | 马关县篾厂乡老门寨小学 | 62 | 6 | 7 | B | 是 | 3 | 8 | 0 |  |
| 211 | 马关县 | 小学 | 马关县篾厂乡大丫口小学 | 49 | 6 | 5 | A | 是 | 4 | 6 | 0 |  |
| 212 | 马关县 | 小学 | 马关县坡脚镇坡脚小学 | 363 | 23 | 12 | C | 是 | 10 | 14 | 0 |  |
| 213 | 马关县 | 小学 | 马关县坡脚镇马夹冲小学 | 173 | 13 | 9 | B | 是 | 11 | 11 | 0 |  |
| 214 | 马关县 | 小学 | 马关县第四小学 | 1826 | 98 | 34 | D | 是 | 14 | 38 | 0 |  |
| 215 | 马关县 | 小学 | 马关县第二小学 | 2454 | 123 | 45 | D | 是 | 13 | 48 | 0 |  |
| 216 | 马关县 | 小学 | 马关县第五小学 | 2215 | 129 | 50 | D | 是 | 13 | 53 | 0 |  |
| 217 | 马关县 | 小学 | 马关县第三小学 | 1698 | 93 | 31 | D | 是 | 18 | 34 | 0 |  |
| 218 | 马关县 | 培智学校 | 马关县特殊教育学校 | 157 | 20 | 4 | B | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 219 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇马安山小学 | 209 | 14 | 6 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 220 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇知青小学 | 73 | 10 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 221 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇花枝格小学 | 262 | 14 | 6 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 222 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇文华小学 | 304 | 27 | 7 | B | 是 | 6 | 9 | 0 |  |
| 223 | 马关县 | 小学教学点 | 马关县马白镇马洒小学 | 87 | 11 | 7 | B | 是 | 2 | 9 | 0 |  |
| 224 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇方山小学 | 102 | 11 | 7 | B | 是 | 5 | 9 | 0 |  |
| 225 | 马关县 | 小学 | 马关县马白镇马尾冲小学 | 119 | 11 | 7 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 226 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇木厂小学 | 711 | 34 | 15 | C | 是 | 10 | 15 | 0 |  |
| 227 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇底麻小学 | 63 | 10 | 6 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 228 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇堡堡寨小学 | 253 | 14 | 10 | B | 是 | 6 | 12 | 0 |  |
| 229 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇大坝小学 | 189 | 12 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 230 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇老王寨小学 | 80 | 9 | 7 | B | 是 | 5 | 9 | 0 |  |
| 231 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇马西小学 | 112 | 9 | 7 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 232 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇水头小学 | 110 | 11 | 7 | B | 是 | 5 | 9 | 0 |  |
| 233 | 马关县 | 小学 | 马关县木厂镇水尾小学 | 100 | 9 | 7 | B | 是 | 5 | 9 | 0 |  |
| 234 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇都龙小学 | 972 | 65 | 22 | C | 是 | 17 | 26 | 0 |  |
| 235 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇大寨小学 | 129 | 13 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 236 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇坝地小学 | 170 | 13 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 237 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇老街小学 | 85 | 12 | 7 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 238 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇坝保小学 | 212 | 13 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 239 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇东瓜林小学 | 293 | 13 | 7 | B | 是 | 2 | 9 | 0 |  |
| 240 | 马关县 | 小学教学点 | 马关县都龙镇辣子寨小学 | 97 | 9 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 241 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇金竹山小学 | 193 | 15 | 10 | B | 是 | 5 | 12 | 0 |  |
| 242 | 马关县 | 小学 | 马关县都龙镇保良街小学 | 285 | 16 | 10 | B | 是 | 5 | 12 | 0 |  |
| 243 | 马关县 | 小学 | 马关县金厂镇金厂民族小学 | 468 | 27 | 13 | C | 是 | 2 | 15 | 0 |  |
| 244 | 马关县 | 小学 | 马关县金厂镇中寨小学 | 177 | 15 | 9 | B | 是 | 5 | 11 | 0 |  |
| 245 | 马关县 | 小学 | 马关县金厂镇老寨小学 | 337 | 23 | 14 | B | 是 | 2 | 16 | 0 |  |
| 246 | 马关县 | 小学 | 马关县金厂镇上天雨小学 | 125 | 12 | 8 | B | 是 | 5 | 10 | 0 |  |
| 247 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇夹寒箐小学 | 970 | 52 | 25 | C | 是 | 14 | 27 | 0 |  |
| 248 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇布高小学 | 57 | 3 | 3 | A | 是 | 2 | 3 | 0 |  |
| 249 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇水碓房小学 | 447 | 24 | 13 | B | 是 | 8 | 15 | 0 |  |
| 250 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇通寺小学 | 138 | 13 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 251 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇么所小学 | 145 | 12 | 6 | B | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 252 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇老寨小学 | 159 | 9 | 8 | B | 是 | 8 | 10 | 0 |  |
| 253 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇牛龙山小学 | 147 | 11 | 8 | B | 是 | 8 | 10 | 0 |  |
| 254 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇坝甲小学 | 150 | 10 | 8 | B | 是 | 7 | 10 | 0 |  |
| 255 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇水头小学 | 181 | 10 | 7 | B | 是 | 6 | 9 | 0 |  |
| 256 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇新堡寨小学 | 197 | 10 | 8 | B | 是 | 4 | 10 | 0 |  |
| 257 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇尖山小学 | 211 | 12 | 9 | B | 是 | 4 | 11 | 0 |  |
| 258 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇达布斯小学 | 192 | 10 | 9 | B | 是 | 6 | 11 | 0 |  |
| 259 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇牛马榔小学 | 312 | 17 | 11 | B | 是 | 9 | 13 | 0 |  |
| 260 | 马关县 | 小学 | 马关县夹寒箐镇么龙小学 | 372 | 14 | 12 | B | 是 | 12 | 14 | 0 |  |
| 261 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇浪桥小学 | 389 | 31 | 10 | B | 是 | 4 | 12 | 0 |  |
| 262 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇夹马石小学 | 29 | 5 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 263 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇竹篷新寨小学 | 196 | 11 | 5 | A | 是 | 3 | 8 | 0 |  |
| 264 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇湾子寨小学 | 101 | 9 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 265 | 马关县 | 小学 | 马关县八寨镇地房小学 | 135 | 13 | 7 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 266 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇仁和小学 | 1390 | 74 | 27 | C | 是 | 11 | 31 | 0 |  |
| 267 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇小格木小学 | 141 | 9 | 7 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 268 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇花果山小学 | 80 | 8 | 6 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 269 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇阿峨小学 | 156 | 9 | 7 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 270 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇大嘎吉小学 | 215 | 12 | 11 | B | 是 | 7 | 13 | 0 |  |
| 271 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇腻坡小学 | 116 | 9 | 7 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 272 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇沙坝小学 | 98 | 8 | 6 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 273 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇老岭坝小学 | 106 | 7 | 5 | A | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 274 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇格洒小学 | 83 | 8 | 6 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 275 | 马关县 | 小学 | 马关县仁和镇木腊小学 | 65 | 7 | 6 | B | 是 | 5 | 8 | 0 |  |
| 276 | 马关县 | 小学 | 马关县坡脚镇盐塘小学 | 93 | 8 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 277 | 马关县 | 小学 | 马关县坡脚镇马额小学 | 80 | 8 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 278 | 马关县 | 小学 | 马关县坡脚镇鱼塘小学 | 61 | 8 | 6 | B | 是 | 4 | 8 | 0 |  |
| 279 | 马关县 | 小学教学点 | 马关县古林箐乡博甲小学 | 41 | 7 | 4 | A | 是 | 4 | 5 | 0 |  |
| 280 | 马关县 | 小学 | 马关县小坝子镇小坝子小学 | 528 | 23 | 12 | C | 是 | 3 | 14 | 0 |  |
| 281 | 马关县 | 小学 | 马关县小坝子镇半坡小学 | 168 | 10 | 8 | B | 是 | 6 | 10 | 0 |  |
| 282 | 马关县 | 小学 | 马关县小坝子镇金竹棚小学 | 194 | 12 | 8 | B | 是 | 6 | 10 | 0 |  |
| 283 | 马关县 | 小学 | 马关县小坝子镇田湾小学 | 650 | 29 | 16 | C | 是 | 18 | 18 | 0 |  |
| 284 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡大栗树小学 | 793 | 48 | 20 | C | 是 | 14 | 22 | 0 |  |
| 285 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡乌木小学 | 42 | 6 | 4 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 286 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡和平小学 | 129 | 9 | 8 | B | 是 | 5 | 10 | 0 |  |
| 287 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡板桥小学 | 50 | 8 | 6 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 288 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡倮洒小学 | 146 | 9 | 7 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 289 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡大马固小学 | 70 | 8 | 6 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 290 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡大倮者小学 | 95 | 10 | 7 | C | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 291 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡大腻科小学 | 113 | 10 | 7 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 292 | 马关县 | 小学 | 马关县大栗树乡腻科街小学 | 123 | 10 | 7 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 293 | 州属学校 | 培智学校 | 文山州特殊教育学校 | 298 | 73 | 32 | D | 是 | 28 | 31 | 0 |  |
| 294 | 州属学校 | 初级中学 | 文山州第五中学 | 155 | 25 | 8 | C | 是 | 9 | 1 | 0 |  |
| 295 | 州属学校 | 0 | 文山职业技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 100 | 建设标准化考场 |
| 296 | 砚山县 | 完全中学 | 砚山县民族中学 | 2581 | 192 | 48 | D | 是 | 9 | 57 | 0 |  |
| 297 | 砚山县 | 小学 | 砚山县第一小学 | 1925 | 101 | 36 | C | 是 | 6 | 36 | 0 |  |
| 298 | 砚山县 | 高级中学 | 砚山县第一中学 | 3225 | 293 | 65 | D | 否 | 4 | 27 | 0 |  |
| 299 | 砚山县 | 高级中学 | 砚山县第三高级中学 | 2522 | 212 | 53 | D | 是 | 49 | 65 | 0 |  |
| 300 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县江那中学 | 2177 | 161 | 43 | D | 是 | 12 | 52 | 0 |  |
| 301 | 砚山县 | 九年一贯制学校 | 砚山县思源实验学校 | 3424 | 178 | 63 | D | 是 | 6 | 74 | 0 |  |
| 302 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县平远镇第一中学 | 2189 | 166 | 45 | D | 否 | 32 | 44 | 0 |  |
| 303 | 砚山县 | 九年一贯制学校 | 砚山县平远镇田心民族学校 | 550 | 59 | 19 | C | 是 | 15 | 20 | 0 |  |
| 304 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县平远镇第二中学 | 1665 | 126 | 36 | C | 是 | 30 | 41 | 0 |  |
| 305 | 砚山县 | 完全中学 | 砚山县第二高级中学 | 3481 | 260 | 73 | D | 是 | 87 | 87 | 0 |  |
| 306 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县稼依镇中学 | 1528 | 114 | 32 | C | 是 | 18 | 38 | 0 |  |
| 307 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县第六中学 | 202 | 16 | 4 | C | 是 | 0 | 11 | 0 |  |
| 308 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县阿猛中学 | 1974 | 131 | 41 | D | 是 | 18 | 48 | 0 |  |
| 309 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县阿猛镇阿基中学 | 1187 | 72 | 22 | C | 是 | 15 | 26 | 0 |  |
| 310 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县阿舍中学 | 1454 | 108 | 26 | C | 是 | 27 | 38 | 0 |  |
| 311 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县维摩第二中学 | 984 | 75 | 21 | C | 是 | 9 | 27 | 0 |  |
| 312 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县维摩第一中学 | 1144 | 103 | 24 | C | 是 | 3 | 28 | 0 |  |
| 313 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡盘龙小学 | 495 | 28 | 14 | C | 是 | 9 | 15 | 0 |  |
| 314 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡拖支白小学 | 397 | 20 | 13 | B | 是 | 12 | 14 | 0 |  |
| 315 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡新民小学 | 404 | 37 | 12 | C | 是 | 5 | 13 | 0 |  |
| 316 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县盘龙中学 | 1168 | 87 | 24 | C | 是 | 29 | 53 | 0 |  |
| 317 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡三合小学 | 182 | 11 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 318 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡响水龙小学 | 445 | 20 | 13 | B | 是 | 13 | 14 | 0 |  |
| 319 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡翁达小学 | 359 | 20 | 11 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 320 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡大腻姐小学 | 203 | 13 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 321 | 砚山县 | 小学 | 砚山县盘龙乡明德小学 | 390 | 22 | 13 | B | 是 | 14 | 14 | 0 |  |
| 322 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县八嘎中学 | 869 | 61 | 18 | C | 是 | 13 | 19 | 0 |  |
| 323 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县者腊中学 | 1314 | 99 | 25 | C | 是 | 10 | 30 | 0 |  |
| 324 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县蚌峨中学 | 645 | 62 | 13 | C | 是 | 4 | 16 | 0 |  |
| 325 | 砚山县 | 初级中学 | 砚山县干河中学 | 1222 | 89 | 27 | C | 是 | 14 | 32 | 0 |  |
| 326 | 砚山县 | 小学 | 砚山县第二小学 | 2983 | 109 | 55 | D | 是 | 10 | 62 | 0 |  |
| 327 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇大外革小学 | 547 | 36 | 12 | C | 是 | 3 | 13 | 0 |  |
| 328 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇子马小学 | 763 | 40 | 17 | C | 是 | 2 | 19 | 0 |  |
| 329 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇郊址小学 | 344 | 23 | 12 | B | 是 | 10 | 13 | 0 |  |
| 330 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇窑上小学 | 193 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 331 | 砚山县 | 小学 | 砚山县第三小学 | 2576 | 121 | 48 | D | 是 | 5 | 52 | 0 |  |
| 332 | 砚山县 | 小学 | 砚山县第五小学 | 1038 | 56 | 20 | C | 是 | 10 | 30 | 0 |  |
| 333 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇路德小学 | 127 | 9 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 334 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇双龙小学 | 166 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 335 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇大花园小学 | 114 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 336 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇舍木那小学 | 441 | 29 | 12 | B | 是 | 9 | 13 | 0 |  |
| 337 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇铳卡小学 | 260 | 14 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 338 | 砚山县 | 小学 | 砚山县江那镇两勒小学 | 495 | 29 | 12 | B | 是 | 10 | 13 | 0 |  |
| 339 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇第二小学 | 2096 | 113 | 48 | D | 是 | 30 | 51 | 0 |  |
| 340 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇第一小学 | 915 | 43 | 18 | C | 是 | 16 | 20 | 0 |  |
| 341 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇大新小学 | 148 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 342 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇第四小学 | 510 | 27 | 12 | C | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 343 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇回龙小学 | 244 | 14 | 8 | B | 是 | 7 | 9 | 0 |  |
| 344 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇砚平希望小学 | 649 | 34 | 15 | C | 是 | 12 | 17 | 0 |  |
| 345 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇尧房小学 | 246 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 346 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇白者小学 | 256 | 14 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 347 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇小夸底小学 | 551 | 29 | 12 | C | 是 | 7 | 13 | 0 |  |
| 348 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇蒲草小学 | 289 | 17 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 349 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇永和小学 | 326 | 17 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 350 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇大白户小学 | 796 | 42 | 18 | C | 是 | 2 | 20 | 0 |  |
| 351 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇木瓜铺小学 | 523 | 26 | 12 | C | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 352 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇莲花塘小学 | 216 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 353 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇红旗小学 | 316 | 18 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 354 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇车白泥小学 | 123 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 355 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇水城小学 | 411 | 22 | 11 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 356 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇大柒树小学 | 161 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 357 | 砚山县 | 小学 | 砚山县平远镇阿三龙小学 | 378 | 24 | 11 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 358 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇稼依小学 | 488 | 21 | 12 | C | 是 | 5 | 13 | 0 |  |
| 359 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇小石桥小学 | 736 | 34 | 19 | C | 是 | 11 | 21 | 0 |  |
| 360 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇小稼依小学 | 405 | 20 | 12 | B | 是 | 12 | 13 | 0 |  |
| 361 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇新寨小学 | 523 | 24 | 12 | C | 是 | 12 | 13 | 0 |  |
| 362 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇店房小学 | 341 | 21 | 12 | B | 是 | 10 | 13 | 0 |  |
| 363 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇补佐小学 | 209 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 364 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇落太邑小学 | 434 | 21 | 13 | B | 是 | 1 | 14 | 0 |  |
| 365 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇大坝小学 | 209 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 366 | 砚山县 | 小学 | 砚山县稼依镇大尼尼小学 | 184 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 367 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇阿猛小学 | 1416 | 79 | 33 | C | 是 | 15 | 35 | 0 |  |
| 368 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇上拱小学 | 155 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 369 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇千庄小学 | 199 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 370 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇海尾小学 | 213 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 371 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇顶丘小学 | 283 | 14 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 372 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇六合小学 | 124 | 8 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 373 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇华联自强希望小学 | 215 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 374 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇阿基小学 | 576 | 29 | 15 | C | 是 | 9 | 16 | 0 |  |
| 375 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇租那小学 | 243 | 13 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 376 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇石板房小学 | 619 | 37 | 16 | C | 是 | 1 | 17 | 0 |  |
| 377 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇阿绞小学 | 225 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 378 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇么科邑小学 | 402 | 21 | 12 | B | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 379 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇伍家寨小学 | 114 | 9 | 6 | B | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 380 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿猛镇倮居黑小学 | 493 | 27 | 12 | B | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 381 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿舍乡阿舍小学 | 740 | 41 | 18 | C | 是 | 14 | 20 | 0 |  |
| 382 | 砚山县 | 小学 | 砚山县阿舍乡阿文寨小学 | 628 | 37 | 14 | C | 是 | 16 | 16 | 0 |  |
| 383 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡田冲小学 | 158 | 10 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 384 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡阿吉小学 | 131 | 10 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 385 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡坝心小学 | 260 | 15 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 386 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡地者恩小学 | 399 | 21 | 11 | B | 是 | 8 | 12 | 0 |  |
| 387 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡鲁都克小学 | 367 | 20 | 11 | B | 是 | 8 | 12 | 0 |  |
| 388 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县阿舍乡斗南小学 | 108 | 9 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 389 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡岔路口小学 | 1216 | 66 | 24 | C | 是 | 2 | 26 | 0 |  |
| 390 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡维摩小学 | 988 | 57 | 21 | C | 是 | 20 | 23 | 0 |  |
| 391 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡以得邑小学 | 504 | 29 | 12 | C | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 392 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡普底小学 | 777 | 42 | 18 | C | 是 | 20 | 20 | 0 |  |
| 393 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡斗果小学 | 360 | 22 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 394 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡海子边小学 | 343 | 21 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 395 | 砚山县 | 小学 | 砚山县维摩乡长岭街小学 | 286 | 17 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 396 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡八嘎小学 | 715 | 51 | 16 | C | 是 | 9 | 18 | 0 |  |
| 397 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡半夜寨小学 | 25 | 4 | 2 | A | 是 | 3 | 3 | 0 |  |
| 398 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡龙所小学 | 261 | 16 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 399 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡牛落洞小学 | 214 | 12 | 6 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 400 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡蚌岔小学 | 90 | 10 | 6 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 401 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡城子小学 | 110 | 9 | 5 | A | 是 | 5 | 6 | 0 |  |
| 402 | 砚山县 | 小学 | 砚山县八嘎乡三星小学 | 106 | 10 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 403 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡者腊小学 | 834 | 58 | 19 | C | 是 | 15 | 21 | 0 |  |
| 404 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡公革小学 | 234 | 15 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 405 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡六诏小学 | 450 | 27 | 12 | B | 是 | 10 | 13 | 0 |  |
| 406 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡批洒小学 | 141 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 407 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡八播小学 | 185 | 14 | 6 | B | 是 | 4 | 7 | 0 |  |
| 408 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡羊革小学 | 174 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 409 | 砚山县 | 小学 | 砚山县者腊乡布那小学 | 308 | 17 | 7 | B | 是 | 3 | 8 | 0 |  |
| 410 | 砚山县 | 小学 | 砚山县蚌峨乡蚌峨小学 | 602 | 37 | 14 | C | 是 | 6 | 16 | 0 |  |
| 411 | 砚山县 | 小学 | 砚山县蚌峨乡南屏小学 | 181 | 11 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 412 | 砚山县 | 小学 | 砚山县蚌峨乡科麻小学 | 232 | 12 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 413 | 砚山县 | 小学 | 砚山县蚌峨乡板榔小学 | 221 | 12 | 7 | B | 是 | 7 | 8 | 0 |  |
| 414 | 砚山县 | 小学教学点 | 砚山县蚌峨乡六掌小学 | 124 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 415 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡干河小学 | 626 | 34 | 16 | C | 是 | 14 | 14 | 0 |  |
| 416 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡新区小学 | 315 | 19 | 8 | C | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 417 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡卡结小学 | 316 | 19 | 8 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 418 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡碧云小学 | 82 | 7 | 6 | B | 是 | 10 | 10 | 0 |  |
| 419 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡布标小学 | 331 | 18 | 8 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 420 | 砚山县 | 小学 | 砚山县干河乡红舍克小学 | 421 | 22 | 11 | B | 是 | 15 | 15 | 0 |  |
| 421 | 砚山县 | 培智学校 | 砚山县特殊教育学校 | 163 | 55 | 12 | C | 是 | 3 | 12 | 0 |  |
| 422 | 州属学校 | 完全中学 | 文山州第一中学 | 5115 | 335 | 92 | E | 是 | 171 | 175 | 0 |  |
| 423 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇北宁中心学校 | 3496 | 218 | 64 | D | 是 | 0 | 70 | 0 |  |
| 424 | 广南县 | 小学 | 广南县城区第一小学校 | 3396 | 160 | 59 | D | 是 | 14 | 62 | 0 |  |
| 425 | 广南县 | 初级中学 | 广南县第一中学校初中部 | 1405 | 100 | 31 | D | 是 | 3 | 34 | 0 |  |
| 426 | 广南县 | 高级中学 | 广南县第一中学校 | 3772 | 293 | 81 | E | 是 | 6 | 87 | 0 |  |
| 427 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇民族小学校 | 1558 | 94 | 29 | C | 是 | 0 | 42 | 0 |  |
| 428 | 广南县 | 初级中学 | 广南县第五中学校 | 2783 | 186 | 52 | D | 是 | 6 | 58 | 0 |  |
| 429 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇莲城小学 | 1867 | 97 | 34 | C | 是 | 0 | 34 | 0 |  |
| 430 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇八品小学 | 258 | 12 | 6 | B | 是 | 4 | 6 | 0 |  |
| 431 | 广南县 | 初级中学 | 广南县莲城镇初级中学校 | 3354 | 219 | 60 | D | 是 | 6 | 71 | 0 |  |
| 432 | 广南县 | 高级中学 | 广南县第十中学 | 3337 | 262 | 64 | D | 是 | 0 | 73 | 0 |  |
| 433 | 广南县 | 初级中学 | 广南县莲城镇民族初级中学校 | 1825 | 124 | 31 | C | 是 | 20 | 51 | 0 |  |
| 434 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇东风小学 | 251 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 435 | 广南县 | 完全中学 | 广南县桃源完全中学校 | 3706 | 222 | 91 | E | 是 | 52 | 107 | 0 |  |
| 436 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇莲花小学 | 795 | 42 | 17 | C | 是 | 5 | 17 | 0 |  |
| 437 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇小广南小学 | 240 | 14 | 6 | B | 是 | 0 | 6 | 0 |  |
| 438 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇董那孟小学 | 257 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 439 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇平山小学 | 260 | 13 | 6 | B | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 440 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇端讽小学 | 195 | 15 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 441 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇岜夺小学 | 305 | 15 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 442 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇坝汪小学 | 141 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 443 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇落松地小学 | 6 | 2 | 2 | A | 是 | 1 | 2 | 0 |  |
| 444 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇那伦中心学校 | 594 | 37 | 13 | C | 是 | 14 | 15 | 0 |  |
| 445 | 广南县 | 初级中学 | 广南县莲城镇那伦中学 | 685 | 54 | 13 | C | 是 | 2 | 18 | 0 |  |
| 446 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇那克小学 | 148 | 9 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 447 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇里月小学 | 145 | 9 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 448 | 广南县 | 小学 | 广南县莲城镇那朵小学 | 107 | 9 | 7 | B | 是 | 3 | 8 | 0 |  |
| 449 | 广南县 | 完全中学 | 广南县第三中学校 | 4376 | 356 | 79 | D | 是 | 6 | 85 | 0 |  |
| 450 | 广南县 | 初级中学 | 广南县八宝镇初级中学校 | 3156 | 194 | 56 | D | 是 | 10 | 66 | 0 |  |
| 451 | 广南县 | 初级中学 | 广南县南屏镇初级中学校 | 2051 | 120 | 33 | C | 是 | 18 | 36 | 0 |  |
| 452 | 广南县 | 初级中学 | 广南县珠街镇初级中学校 | 1599 | 107 | 28 | C | 是 | 6 | 34 | 0 |  |
| 453 | 广南县 | 完全中学 | 广南县第四中学校 | 2498 | 170 | 48 | D | 是 | 3 | 54 | 0 |  |
| 454 | 广南县 | 初级中学 | 广南县珠琳镇初级中学校 | 3613 | 218 | 65 | D | 是 | 27 | 81 | 0 |  |
| 455 | 广南县 | 完全中学 | 广南县第二中学校 | 4168 | 296 | 73 | D | 是 | 9 | 132 | 0 |  |
| 456 | 广南县 | 初级中学 | 广南县坝美镇阿科初级中学校 | 781 | 63 | 15 | C | 是 | 6 | 21 | 0 |  |
| 457 | 广南县 | 初级中学 | 广南县坝美镇八达初级中学校 | 831 | 65 | 17 | C | 是 | 0 | 17 | 0 |  |
| 458 | 广南县 | 初级中学 | 广南县坝美镇堂上中学 | 305 | 31 | 6 | C | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 459 | 广南县 | 初级中学 | 广南县董堡乡中学 | 946 | 65 | 19 | C | 是 | 0 | 22 | 0 |  |
| 460 | 广南县 | 初级中学 | 广南县旧莫乡旧莫初级中学校 | 1060 | 68 | 19 | C | 是 | 7 | 27 | 0 |  |
| 461 | 广南县 | 初级中学 | 广南县杨柳井乡初级中学校 | 856 | 60 | 16 | C | 是 | 3 | 19 | 0 |  |
| 462 | 广南县 | 初级中学 | 广南县板蚌乡中学 | 922 | 66 | 18 | C | 是 | 3 | 21 | 0 |  |
| 463 | 广南县 | 初级中学 | 广南县曙光乡初级中学校 | 2354 | 157 | 44 | D | 是 | 5 | 49 | 0 |  |
| 464 | 广南县 | 初级中学 | 广南县黑支果乡初级中学校 | 3362 | 212 | 57 | D | 是 | 8 | 68 | 0 |  |
| 465 | 广南县 | 初级中学 | 广南县篆角乡初级中学校 | 1792 | 109 | 30 | C | 是 | 3 | 35 | 0 |  |
| 466 | 广南县 | 初级中学 | 广南县五珠乡初级中学校 | 1461 | 93 | 26 | C | 是 | 4 | 30 | 0 |  |
| 467 | 广南县 | 初级中学 | 广南县者兔乡初级中学校 | 2070 | 131 | 36 | C | 是 | 7 | 45 | 0 |  |
| 468 | 广南县 | 九年一贯制学校 | 广南县者太中学 | 1749 | 118 | 41 | D | 是 | 8 | 43 | 0 |  |
| 469 | 广南县 | 九年一贯制学校 | 广南县者太乡清水江学校 | 664 | 42 | 21 | C | 是 | 8 | 28 | 0 |  |
| 470 | 广南县 | 初级中学 | 广南县底圩乡初级中学校 | 1381 | 95 | 25 | C | 是 | 8 | 28 | 0 |  |
| 471 | 广南县 | 小学 | 广南县城区第四小学校 | 2619 | 127 | 49 | D | 是 | 0 | 49 | 0 |  |
| 472 | 广南县 | 小学 | 广南县城区第三小学校 | 3241 | 159 | 59 | D | 是 | 0 | 61 | 0 |  |
| 473 | 广南县 | 小学 | 广南县城区第二小学校 | 2459 | 132 | 44 | D | 是 | 0 | 46 | 0 |  |
| 474 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇中心学校 | 2200 | 118 | 38 | D | 是 | 3 | 30 | 0 |  |
| 475 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇八甲小学 | 799 | 37 | 18 | C | 是 | 2 | 20 | 0 |  |
| 476 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇江中小学 | 102 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 477 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇河野小学 | 84 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 478 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇召南小学 | 157 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 479 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇板幕小学 | 265 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 480 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇木叟小学 | 100 | 9 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 481 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇勤勒小学 | 122 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 482 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇龙林小学 | 144 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 483 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇百乐小学 | 334 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 484 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇龙代小学 | 155 | 9 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 485 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇凉水井小学 | 306 | 13 | 8 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 486 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇杨柳树小学 | 691 | 28 | 15 | C | 是 | 2 | 15 | 0 |  |
| 487 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇甲坝小学 | 133 | 10 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 488 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇交播小学 | 329 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 489 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇革赖小学 | 27 | 4 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 490 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇冲口小学 | 158 | 10 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 491 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇岩口小学 | 84 | 9 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 492 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇坝哈小学 | 323 | 14 | 7 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 493 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇甘蔗园小学 | 353 | 13 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 494 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇老寨小学 | 177 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 495 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇长岭杠小学 | 198 | 10 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 496 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇平邑小学 | 265 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 497 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇张岩脚小学 | 301 | 13 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 498 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇乐共小学 | 205 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 499 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县八宝镇俄色小学 | 137 | 10 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 500 | 广南县 | 小学 | 广南县八宝镇砂斗小学 | 213 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 501 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇中心学校 | 1089 | 70 | 22 | C | 是 | 0 | 24 | 0 |  |
| 502 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇马街向阳小学 | 63 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 503 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇马街振兴小学 | 104 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 504 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇马街董记小学 | 149 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 505 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇小阿幕小学 | 89 | 7 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 506 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县南屏镇田坪小学 | 56 | 6 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 507 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇干沟小学 | 110 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 508 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇金竹塘小学 | 109 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 509 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇花榜小学 | 733 | 30 | 16 | C | 是 | 2 | 18 | 0 |  |
| 510 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇老街小学 | 267 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 511 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇林家坝小学 | 102 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 512 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县南屏镇大牙扫小学 | 112 | 7 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 513 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇冉家屋基小学 | 141 | 6 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 514 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县南屏镇坝聋小学 | 60 | 6 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 515 | 广南县 | 小学 | 广南县南屏镇安王小学 | 96 | 7 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 516 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇中心学校 | 949 | 62 | 21 | C | 是 | 1 | 21 | 0 |  |
| 517 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇黑达小学 | 54 | 6 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 518 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇麻栗坡小学 | 157 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 519 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇树科小学 | 197 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 520 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇老卧小学 | 210 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 521 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇小阿章小学 | 165 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 522 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇里吉小学 | 337 | 20 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 523 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇里吉希望小学 | 61 | 8 | 7 | B | 是 | 2 | 7 | 0 |  |
| 524 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇尼录小学 | 282 | 16 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 525 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇放羊小学 | 239 | 15 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 526 | 广南县 | 小学 | 广南县珠街镇觉德小学 | 155 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 527 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇中心学学校 | 1361 | 81 | 28 | C | 是 | 2 | 30 | 0 |  |
| 528 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇维莫小学 | 279 | 16 | 8 | B | 是 | 1 | 9 | 0 |  |
| 529 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇董德小学 | 207 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 530 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇子母戛小学 | 129 | 9 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 531 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇岜皓小学 | 504 | 23 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 532 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇贵马小学 | 285 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 533 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇长箐小学 | 156 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 534 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇魁母甲小学 | 239 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 535 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县那洒镇新挖龙小学 | 111 | 7 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 536 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇龙汪洞小学 | 427 | 18 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 537 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇麻巫小学 | 171 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 538 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇石丫口小学 | 231 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 539 | 广南县 | 小学 | 广南县那洒镇松树脚小学 | 345 | 16 | 12 | B | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 540 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇中心学校 | 831 | 91 | 27 | C | 是 | 7 | 25 | 0 |  |
| 541 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇上寨小学 | 833 | 37 | 19 | C | 是 | 2 | 15 | 0 |  |
| 542 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇以兔小学 | 282 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 543 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇普木小学 | 229 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 544 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县珠琳镇拖施小学 | 101 | 11 | 7 | B | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 545 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县珠琳镇姑得克小学 | 158 | 12 | 7 | B | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 546 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇白泥塘小学 | 302 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 547 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇吊井小学 | 324 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 548 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇拖白泥小学 | 509 | 24 | 12 | C | 是 | 3 | 13 | 0 |  |
| 549 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇西吉小学 | 215 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 550 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇西基德小学 | 410 | 24 | 13 | B | 是 | 4 | 14 | 0 |  |
| 551 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇新寨小学 | 200 | 15 | 8 | B | 是 | 4 | 9 | 0 |  |
| 552 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇田边小学 | 191 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 553 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇坝子寨小学 | 207 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 554 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇羊街小学 | 637 | 32 | 14 | C | 是 | 4 | 16 | 0 |  |
| 555 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇阿卡黑小学 | 310 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 556 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇甲板小学 | 245 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 557 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇中寨小学 | 288 | 14 | 8 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 558 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇坡底伦小学 | 310 | 15 | 9 | B | 是 | 2 | 10 | 0 |  |
| 559 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇阿哈小学 | 558 | 24 | 14 | C | 是 | 3 | 15 | 0 |  |
| 560 | 广南县 | 小学 | 广南县珠琳镇新街小学 | 384 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 561 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇阿科中心学校 | 976 | 67 | 23 | C | 是 | 2 | 25 | 0 |  |
| 562 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇者烈小学 | 68 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 563 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇龙蚌小学 | 84 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 564 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇青石小学 | 56 | 8 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 565 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇普南小学 | 110 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 566 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇八达中心学校 | 741 | 42 | 15 | C | 是 | 2 | 17 | 0 |  |
| 567 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇堂上小学 | 697 | 53 | 12 | C | 是 | 2 | 14 | 0 |  |
| 568 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇洛里小学 | 167 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 569 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇法利小学 | 86 | 9 | 6 | B | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 570 | 广南县 | 小学 | 广南县坝美镇者孟小学 | 129 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 571 | 广南县 | 小学 | 广南县董堡乡中心学校 | 499 | 31 | 12 | C | 是 | 0 | 13 | 0 |  |
| 572 | 广南县 | 小学 | 广南县董堡乡里科小学 | 85 | 8 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 573 | 广南县 | 小学 | 广南县董堡乡董仕基小学 | 79 | 6 | 5 | A | 是 | 0 | 6 | 0 |  |
| 574 | 广南县 | 小学 | 广南县董堡乡罗瓦小学 | 246 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 575 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡中心学校 | 878 | 61 | 18 | C | 是 | 2 | 20 | 0 |  |
| 576 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡者茂小学 | 174 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 577 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡威龙小学 | 202 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 578 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡猫街小学 | 543 | 25 | 14 | C | 是 | 3 | 15 | 0 |  |
| 579 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡长期小学 | 202 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 580 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡里卡小学 | 224 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 581 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡底基小学 | 446 | 24 | 12 | B | 是 | 2 | 13 | 0 |  |
| 582 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡龙瓜小学 | 313 | 15 | 8 | B | 是 | 1 | 9 | 0 |  |
| 583 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡里洋小学 | 535 | 29 | 14 | C | 是 | 3 | 15 | 0 |  |
| 584 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡昔板中心学校 | 2598 | 183 | 49 | D | 是 | 12 | 56 | 0 |  |
| 585 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡板茂小学 | 266 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 586 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡里乜小学 | 188 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 587 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡西洛小学 | 157 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 588 | 广南县 | 小学 | 广南县旧莫乡板榔小学 | 364 | 23 | 11 | B | 是 | 1 | 12 | 0 |  |
| 589 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡中心学校 | 549 | 39 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 590 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡西洋小学 | 155 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 591 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡普弄小学 | 216 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 592 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡宝月关小学 | 128 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 593 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡海子小学 | 123 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 594 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡石笋小学 | 114 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 1 | 0 |  |
| 595 | 广南县 | 小学 | 广南县杨柳井乡阿用小学 | 316 | 12 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 596 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县杨柳井乡木利小学 | 94 | 8 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 597 | 广南县 | 小学 | 广南县板蚌乡中心学校 | 480 | 25 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 598 | 广南县 | 小学 | 广南县板蚌乡安恩小学 | 187 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 599 | 广南县 | 小学 | 广南县板蚌乡永怀小学 | 100 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 600 | 广南县 | 小学 | 广南县板蚌乡里呼小学 | 162 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 601 | 广南县 | 小学 | 广南县板蚌乡麻栗小学 | 410 | 20 | 12 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 602 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡中心学校 | 1212 | 65 | 24 | C | 是 | 2 | 24 | 0 |  |
| 603 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡波么小学 | 146 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 604 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡把子小学 | 217 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 605 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡鸡街小学 | 405 | 17 | 11 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 606 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡烂箐小学 | 91 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 607 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡田心寨小学 | 156 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 608 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡桥头小学 | 308 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 609 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡牛泥塘小学 | 282 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 610 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡革乐小学 | 134 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 611 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡马堡小学 | 209 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 612 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县曙光乡大路边小学 | 61 | 8 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 613 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡花赛小学 | 171 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 614 | 广南县 | 小学 | 广南县曙光乡大吉果小学 | 125 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 615 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡中心学校 | 963 | 46 | 24 | C | 是 | 2 | 26 | 0 |  |
| 616 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡苏木聋小学 | 247 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 617 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡阿章小学 | 262 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 618 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡牡宜小学 | 241 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 619 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡木浪小学 | 344 | 17 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 620 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡新街小学 | 319 | 17 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 621 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡木乓小学 | 182 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 622 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡夷郎小学 | 347 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 623 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡天生桥小学 | 276 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 624 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡脚木塘小学 | 508 | 31 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 625 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡龙滩小学 | 217 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 626 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡鼠街小学 | 824 | 43 | 22 | C | 是 | 3 | 24 | 0 |  |
| 627 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡马稍小学 | 373 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 628 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡海子小学 | 243 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 629 | 广南县 | 小学 | 广南县黑支果乡坪寨小学 | 392 | 21 | 12 | B | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 630 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡中心学校 | 861 | 56 | 19 | C | 是 | 1 | 21 | 0 |  |
| 631 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡大坪小学 | 404 | 17 | 11 | B | 是 | 1 | 12 | 0 |  |
| 632 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡布标小学 | 210 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 633 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡干坝小学 | 269 | 12 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 634 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县篆角乡马白小学 | 147 | 8 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 635 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡坝熬小学 | 356 | 15 | 12 | B | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 636 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡下寨小学 | 168 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 637 | 广南县 | 小学 | 广南县篆角乡红岩小学 | 94 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 638 | 广南县 | 小学 | 广南县五珠乡中心小学 | 1366 | 83 | 29 | C | 是 | 2 | 31 | 0 |  |
| 639 | 广南县 | 小学 | 广南县五珠乡九克小学 | 235 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 640 | 广南县 | 小学 | 广南县五珠乡大西吉小学 | 150 | 10 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 641 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县五珠乡老厂小学 | 70 | 8 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 642 | 广南县 | 小学 | 广南县五珠乡红石岩小学 | 229 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 643 | 广南县 | 小学 | 广南县五珠乡石盆小学 | 184 | 11 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 644 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡中心学校 | 1102 | 65 | 26 | C | 是 | 2 | 28 | 0 |  |
| 645 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡同心小学 | 111 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 646 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县者兔乡西牙小学 | 53 | 7 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 647 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡者街小学 | 78 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 648 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县者兔乡糯乍小学 | 124 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 649 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡底龙小学 | 191 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 650 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县者兔乡木乍小学 | 22 | 2 | 2 | A | 是 | 1 | 3 | 0 |  |
| 651 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡革佣小学 | 230 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 652 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡者内小学 | 256 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 653 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡九龙小学 | 83 | 8 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 654 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡斗月小学 | 124 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 655 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡上斗月小学 | 176 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 656 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡者妈小学 | 333 | 15 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 657 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡大里夺小学 | 107 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 658 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡那耐小学 | 260 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 659 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡下法早小学 | 148 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 660 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡者莫小学 | 274 | 14 | 8 | B | 是 | 1 | 9 | 0 |  |
| 661 | 广南县 | 小学 | 广南县者兔乡下者偏小学 | 154 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 662 | 广南县 | 小学教学点 | 广南县者兔乡六郎小学 | 92 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 663 | 广南县 | 小学 | 广南县者太乡米洛小学 | 223 | 14 | 8 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 664 | 广南县 | 小学 | 广南县者太乡大田小学 | 261 | 15 | 7 | B | 是 | 5 | 3 | 0 |  |
| 665 | 广南县 | 小学 | 广南县者太乡蚌洼小学 | 304 | 18 | 9 | B | 是 | 6 | 10 | 0 |  |
| 666 | 广南县 | 小学 | 广南县者太乡三卡小学 | 128 | 11 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 667 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡中心小学 | 812 | 57 | 18 | C | 是 | 2 | 20 | 0 |  |
| 668 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡普盆小学 | 190 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 669 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡普龙小学 | 110 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 670 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡叮当开发区小学 | 167 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 671 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡石尧小学 | 355 | 21 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 672 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡同剪小学 | 345 | 19 | 12 | B | 是 | 2 | 13 | 0 |  |
| 673 | 广南县 | 小学 | 广南县底圩乡坝庄小学 | 358 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 674 | 广南县 | 培智学校 | 广南县特殊教育学校 | 410 | 73 | 16 | C | 是 | 4 | 16 | 0 |  |
| 675 | 广南县 | 初级中学 | 广南县第七中学校（细掌校点） | 176 | 15 | 4 | A | 是 | 5 | 5 | 0 |  |
| 676 | 广南县 | 初级中学 | 广南县第七中学校（进校校点） | 199 | 14 | 4 | A | 是 | 4 | 2 | 0 |  |
| 677 | 文山市 | 小学 | 文山东实验小学 | 2270 | 104 | 39 | D | 是 | 20 | 42 | 0 |  |
| 678 | 文山市 | 小学 | 文山市第四小学 | 2768 | 132 | 48 | D | 是 | 2 | 50 | 0 |  |
| 679 | 文山市 | 初级中学 | 文山市第二中学 | 1514 | 120 | 26 | C | 是 | 5 | 34 | 0 |  |
| 680 | 文山市 | 初级中学 | 文山市第一初级中学 | 1993 | 148 | 36 | C | 是 | 12 | 42 | 0 |  |
| 681 | 文山市 | 小学 | 文山市第五小学 | 2900 | 134 | 49 | D | 是 | 2 | 51 | 0 |  |
| 682 | 文山市 | 初级中学 | 文山市第四中学 | 2558 | 185 | 42 | D | 是 | 48 | 48 | 0 |  |
| 683 | 文山市 | 完全中学 | 文山市第一中学 | 4698 | 366 | 93 | E | 否 | 13 | 78 | 0 |  |
| 684 | 文山市 | 小学 | 文山北实验小学 | 3393 | 155 | 55 | D | 是 | 53 | 72 | 0 |  |
| 685 | 文山市 | 初级中学 | 文山市第一初级中学北校区 | 2734 | 189 | 48 | D | 是 | 54 | 54 | 0 |  |
| 686 | 文山市 | 小学 | 文山实验小学 | 3607 | 166 | 62 | D | 是 | 10 | 83 | 0 |  |
| 687 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道中心小学 | 608 | 24 | 12 | C | 是 | 12 | 13 | 0 |  |
| 688 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市思源实验学校 | 3302 | 156 | 57 | D | 是 | 44 | 65 | 0 |  |
| 689 | 文山市 | 初级中学 | 文山市第三中学 | 2390 | 166 | 41 | D | 是 | 6 | 47 | 0 |  |
| 690 | 文山市 | 高级中学 | 文山市城南中学 | 4057 | 346 | 81 | E | 是 | 18 | 107 | 0 |  |
| 691 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市古木镇九年一贯制学校 | 1961 | 142 | 40 | D | 否 | 0 | 4 | 0 |  |
| 692 | 文山市 | 十二年一贯制学校 | 文山市智华实验中学 | 2696 | 184 | 52 | D | 是 | 0 | 75 | 0 |  |
| 693 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市古木镇莲花塘小学 | 30 | 4 | 3 | A | 是 | 2 | 3 | 0 |  |
| 694 | 文山市 | 小学 | 文山市古木镇文光小学 | 438 | 29 | 13 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 695 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市古木镇阿车小学 | 31 | 4 | 3 | A | 是 | 2 | 3 | 0 |  |
| 696 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市古木镇倮可母小学 | 33 | 4 | 3 | A | 是 | 2 | 3 | 0 |  |
| 697 | 文山市 | 初级中学 | 文山市平坝镇中学 | 825 | 72 | 17 | C | 是 | 10 | 23 | 0 |  |
| 698 | 文山市 | 初级中学 | 文山市马塘镇中学 | 1528 | 131 | 32 | D | 是 | 38 | 38 | 0 |  |
| 699 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市德厚镇九年一贯制学校 | 1998 | 156 | 43 | D | 是 | 15 | 47 | 0 |  |
| 700 | 文山市 | 初级中学 | 文山市小街镇中学 | 471 | 35 | 9 | C | 是 | 3 | 12 | 0 |  |
| 701 | 文山市 | 初级中学 | 文山市薄竹镇老回龙中学 | 884 | 64 | 18 | C | 是 | 4 | 22 | 0 |  |
| 702 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市薄竹镇乐诗冲九年一贯制学校 | 913 | 72 | 24 | C | 是 | 19 | 30 | 0 |  |
| 703 | 文山市 | 初级中学 | 文山市追栗街镇中学 | 352 | 31 | 9 | B | 否 | 5 | 12 | 0 |  |
| 704 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市东山乡九年一贯制学校 | 1405 | 95 | 32 | D | 是 | 4 | 34 | 0 |  |
| 705 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市柳井乡九年一贯制学校 | 817 | 72 | 21 | C | 是 | 17 | 26 | 0 |  |
| 706 | 文山市 | 初级中学 | 文山市新街乡中学 | 337 | 26 | 8 | C | 是 | 3 | 11 | 0 |  |
| 707 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市喜古乡九年一贯制学校 | 635 | 50 | 15 | C | 是 | 10 | 19 | 0 |  |
| 708 | 文山市 | 九年一贯制学校 | 文山市坝心乡九年一贯制学校 | 529 | 39 | 10 | C | 是 | 10 | 16 | 0 |  |
| 709 | 文山市 | 初级中学 | 文山市秉烈乡中学 | 1061 | 80 | 20 | C | 是 | 23 | 24 | 0 |  |
| 710 | 文山市 | 初级中学 | 文山市红甸乡中学 | 297 | 24 | 6 | C | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 711 | 文山市 | 小学 | 文山市第一小学新闻路校区 | 1983 | 99 | 34 | C | 否 | 3 | 3 | 36 |  |
| 712 | 文山市 | 小学 | 文山市第二小学 | 2918 | 132 | 49 | D | 是 | 0 | 53 | 48 |  |
| 713 | 文山市 | 小学 | 文山市第十一小学 | 2498 | 123 | 46 | D | 是 | 0 | 49 | 46 |  |
| 714 | 文山市 | 小学 | 文山市第一小学 | 2768 | 124 | 48 | D | 是 | 2 | 50 | 0 |  |
| 715 | 文山市 | 小学 | 文山市第十二小学 | 2442 | 123 | 45 | D | 是 | 0 | 48 | 0 |  |
| 716 | 文山市 | 小学 | 文山市第七小学 | 1812 | 90 | 32 | C | 是 | 3 | 35 | 0 |  |
| 717 | 文山市 | 小学 | 文山市第三小学 | 2379 | 117 | 40 | D | 是 | 2 | 43 | 0 |  |
| 718 | 文山市 | 小学 | 文山市开化街道铜厂小学 | 114 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 719 | 文山市 | 小学 | 文山市开化街道中心小学 | 225 | 13 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 720 | 文山市 | 小学 | 文山市卧龙街道中心小学 | 401 | 22 | 11 | C | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 721 | 文山市 | 小学 | 文山市卧龙街道姑娘寨小学 | 252 | 15 | 6 | B | 是 | 0 | 7 | 0 |  |
| 722 | 文山市 | 小学 | 文山华龙湖实验小学 | 1175 | 54 | 20 | C | 是 | 40 | 22 | 0 |  |
| 723 | 文山市 | 小学 | 文山市第十三小学 | 2591 | 121 | 46 | D | 是 | 1 | 49 | 0 |  |
| 724 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道大沟绞小学 | 234 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 725 | 文山市 | 小学 | 文山市第八小学 | 2164 | 103 | 39 | D | 是 | 3 | 42 | 0 |  |
| 726 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道大石洞小学 | 202 | 12 | 6 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 727 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道迷洒小学 | 209 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 728 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道高末小学 | 75 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 729 | 文山市 | 小学 | 文山市新平街道马厂小学 | 82 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 730 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇平坝小学 | 716 | 40 | 18 | C | 是 | 14 | 20 | 0 |  |
| 731 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇石洞门小学 | 141 | 11 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 732 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇底泥小学 | 96 | 10 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 733 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇土锅寨小学 | 116 | 10 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 734 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇小坝子小学 | 259 | 12 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 735 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇者安小学 | 117 | 10 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 736 | 文山市 | 小学 | 文山市平坝镇黄草坝小学 | 108 | 10 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 737 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇马塘小学 | 458 | 24 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 738 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇黄龙坝小学 | 514 | 27 | 12 | C | 是 | 13 | 13 | 0 |  |
| 739 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇卡莫小学 | 17 | 4 | 2 | A | 是 | 3 | 3 | 0 |  |
| 740 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇汤坝小学 | 145 | 8 | 4 | A | 是 | 5 | 5 | 0 |  |
| 741 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇十里桥移民小学 | 698 | 33 | 16 | C | 是 | 2 | 18 | 0 |  |
| 742 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇花庄小学 | 204 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 743 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇新开田小学 | 408 | 25 | 11 | B | 是 | 2 | 12 | 0 |  |
| 744 | 文山市 | 小学 | 文山市马塘镇干塘子小学 | 329 | 21 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 745 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市马塘镇白革龙小学 | 39 | 3 | 2 | A | 是 | 3 | 3 | 0 |  |
| 746 | 文山市 | 小学 | 文山市德厚镇乐竜明德小学 | 692 | 36 | 15 | C | 是 | 17 | 17 | 0 |  |
| 747 | 文山市 | 小学 | 文山市德厚镇大龙小学 | 289 | 20 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 748 | 文山市 | 小学 | 文山市德厚镇感古小学 | 743 | 38 | 18 | C | 是 | 20 | 20 | 0 |  |
| 749 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市德厚镇以诺小学 | 71 | 6 | 3 | A | 是 | 4 | 4 | 0 |  |
| 750 | 文山市 | 小学 | 文山市德厚镇以奈黑小学 | 480 | 29 | 13 | B | 是 | 14 | 14 | 0 |  |
| 751 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市德厚镇城子山小学 | 3 | 1 | 1 | A | 是 | 2 | 2 | 0 |  |
| 752 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市德厚镇菲古小学 | 111 | 7 | 4 | A | 是 | 2 | 5 | 0 |  |
| 753 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市德厚镇菲古小塘子小学 | 19 | 2 | 1 | A | 是 | 1 | 2 | 0 |  |
| 754 | 文山市 | 小学 | 文山市小街镇小街小学 | 355 | 19 | 11 | C | 是 | 1 | 12 | 0 |  |
| 755 | 文山市 | 小学 | 文山市小街镇者底小学 | 121 | 10 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 756 | 文山市 | 小学 | 文山市小街镇朵白库小学 | 278 | 17 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 757 | 文山市 | 小学 | 文山市小街镇腰店小学 | 150 | 12 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 758 | 文山市 | 小学 | 文山市薄竹镇老回龙小学 | 1016 | 58 | 22 | C | 是 | 6 | 24 | 0 |  |
| 759 | 文山市 | 小学 | 文山市薄竹镇新回龙小学 | 191 | 11 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 760 | 文山市 | 小学 | 文山市薄竹镇龙树脚小学 | 33 | 6 | 3 | A | 是 | 4 | 4 | 0 |  |
| 761 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市薄竹镇摆依寨小学 | 163 | 8 | 4 | A | 是 | 5 | 5 | 0 |  |
| 762 | 文山市 | 小学 | 文山市薄竹镇白租革小学 | 161 | 10 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 763 | 文山市 | 小学 | 文山市薄竹镇落水洞小学 | 199 | 10 | 5 | A | 是 | 2 | 6 | 0 |  |
| 764 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市薄竹镇老屋基小学 | 110 | 9 | 6 | B | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 765 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市薄竹镇母鸡冲小学 | 134 | 9 | 6 | B | 是 | 4 | 6 | 0 |  |
| 766 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市薄竹镇夹马石小学 | 28 | 3 | 3 | A | 是 | 3 | 3 | 0 |  |
| 767 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市薄竹镇牛克小学 | 149 | 10 | 6 | B | 是 | 5 | 6 | 0 |  |
| 768 | 文山市 | 小学 | 文山市追栗街镇追栗街小学 | 299 | 19 | 10 | C | 是 | 4 | 11 | 0 |  |
| 769 | 文山市 | 小学 | 文山市追栗街镇松树坪小学 | 104 | 12 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 770 | 文山市 | 小学 | 文山市追栗街镇硝厂小学 | 167 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 771 | 文山市 | 小学 | 文山市追栗街镇大兴寨小学 | 164 | 12 | 6 | B | 是 | 3 | 7 | 0 |  |
| 772 | 文山市 | 小学 | 文山市柳井乡新发寨小学 | 148 | 9 | 5 | A | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 773 | 文山市 | 小学 | 文山市柳井乡坡头小学 | 118 | 8 | 5 | A | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 774 | 文山市 | 小学 | 文山市柳井乡界牌小学 | 99 | 8 | 5 | A | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 775 | 文山市 | 小学 | 文山市柳井乡斗咀小学 | 166 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 776 | 文山市 | 小学 | 文山市新街乡新街小学 | 567 | 33 | 13 | C | 是 | 3 | 14 | 0 |  |
| 777 | 文山市 | 小学 | 文山市喜古乡小寨小学 | 135 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 778 | 文山市 | 小学 | 文山市喜古乡五家寨小学 | 277 | 14 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 779 | 文山市 | 小学 | 文山市秉烈乡秉烈小学 | 810 | 45 | 18 | C | 是 | 20 | 20 | 0 |  |
| 780 | 文山市 | 小学 | 文山市秉烈乡老安寨小学 | 309 | 18 | 9 | B | 是 | 9 | 10 | 0 |  |
| 781 | 文山市 | 小学 | 文山市秉烈乡务路小学 | 130 | 13 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 782 | 文山市 | 小学 | 文山市秉烈乡小平坝小学 | 86 | 11 | 5 | A | 是 | 6 | 6 | 0 |  |
| 783 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市秉烈乡卡作小学 | 89 | 7 | 3 | A | 是 | 2 | 4 | 0 |  |
| 784 | 文山市 | 小学 | 文山市秉烈乡迷勒湾小学 | 170 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 785 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市秉烈乡倮家邑小学 | 30 | 6 | 3 | A | 是 | 1 | 4 | 0 |  |
| 786 | 文山市 | 小学教学点 | 文山市秉烈乡迷你姐小学 | 25 | 3 | 2 | A | 是 | 1 | 3 | 0 |  |
| 787 | 文山市 | 小学 | 文山市红甸乡红甸小学 | 390 | 21 | 11 | C | 是 | 5 | 12 | 0 |  |
| 788 | 文山市 | 小学 | 文山市红甸乡茂克小学 | 55 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 789 | 文山市 | 小学 | 文山市红甸乡平坝寨小学 | 290 | 15 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 790 | 文山市 | 培智学校 | 文山市特殊教育学校 | 150 | 48 | 13 | C | 是 | 7 | 13 | 0 |  |
| 791 | 文山市 | 小学 | 文山市第十七小学 | 1920 | 100 | 48 | D | 是 | 107 | 63 | 0 |  |
| 792 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇中心小学 | 1298 | 86 | 30 | C | 否 | 28 | 31 | 0 |  |
| 793 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县新华中学 | 2883 | 196 | 56 | D | 否 | 9 | 62 | 0 |  |
| 794 | 富宁县 | 完全中学 | 富宁县第一中学 | 4227 | 335 | 80 | E | 否 | 24 | 96 | 0 |  |
| 795 | 富宁县 | 小学 | 富宁县第一小学 | 2846 | 134 | 61 | D | 否 | 4 | 65 | 0 |  |
| 796 | 富宁县 | 完全中学 | 富宁县民族中学 | 4402 | 324 | 86 | E | 否 | 19 | 93 | 0 |  |
| 797 | 富宁县 | 九年一贯制学校 | 富宁县思源实验学校 | 3162 | 216 | 68 | D | 否 | 44 | 75 | 0 |  |
| 798 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇坡地小学 | 136 | 8 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 799 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇格当小学 | 155 | 9 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 800 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇旧腮小学 | 222 | 11 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 801 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇坡油小学 | 181 | 11 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 802 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县新华镇曙光小学 | 150 | 12 | 6 | B | 否 | 1 | 7 | 0 |  |
| 803 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇腊拱小学 | 93 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 804 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇力追小学 | 132 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 805 | 富宁县 | 小学 | 富宁县新华镇那农小学 | 98 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 806 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县归朝中学 | 1346 | 98 | 28 | C | 否 | 6 | 32 | 0 |  |
| 807 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县剥隘中学 | 494 | 46 | 12 | C | 否 | 14 | 15 | 0 |  |
| 808 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县里达中学 | 915 | 65 | 19 | C | 否 | 6 | 22 | 0 |  |
| 809 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县郎恒中学 | 778 | 61 | 16 | C | 否 | 8 | 19 | 0 |  |
| 810 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县木央中学 | 1709 | 103 | 32 | C | 否 | 5 | 37 | 0 |  |
| 811 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县睦伦中学 | 991 | 74 | 21 | C | 否 | 21 | 24 | 0 |  |
| 812 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县板仑中学 | 763 | 75 | 16 | C | 否 | 20 | 21 | 0 |  |
| 813 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县谷拉中学 | 641 | 63 | 14 | C | 否 | 10 | 17 | 0 |  |
| 814 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县者桑中学 | 597 | 48 | 13 | C | 否 | 7 | 16 | 0 |  |
| 815 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县那能中学 | 522 | 50 | 12 | C | 否 | 13 | 15 | 0 |  |
| 816 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县洞波中学 | 1060 | 89 | 22 | C | 否 | 26 | 27 | 0 |  |
| 817 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县阿用中学 | 655 | 57 | 15 | C | 否 | 6 | 18 | 0 |  |
| 818 | 富宁县 | 初级中学 | 富宁县花甲中学 | 829 | 79 | 18 | C | 否 | 13 | 21 | 0 |  |
| 819 | 富宁县 | 完全中学 | 富宁县第二中学 | 2536 | 175 | 52 | D | 否 | 17 | 58 | 0 |  |
| 820 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇田蓬中心小学 | 1350 | 85 | 29 | C | 否 | 7 | 31 | 0 |  |
| 821 | 富宁县 | 小学 | 富宁县第三小学 | 1701 | 99 | 42 | D | 否 | 15 | 44 | 0 |  |
| 822 | 富宁县 | 小学 | 富宁县第四小学 | 2604 | 123 | 58 | D | 否 | 39 | 60 | 0 |  |
| 823 | 富宁县 | 小学 | 富宁县第二小学 | 1940 | 103 | 43 | D | 否 | 5 | 45 | 0 |  |
| 824 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇中心小学 | 1404 | 110 | 32 | C | 否 | 14 | 34 | 0 |  |
| 825 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县归朝镇大田坝小学 | 84 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 826 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇那拉小学 | 127 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 827 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇百油小学 | 389 | 20 | 13 | B | 否 | 9 | 14 | 0 |  |
| 828 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇那旦小学 | 97 | 10 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 829 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇架街小学 | 195 | 9 | 8 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 830 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇龙绍小学 | 61 | 7 | 5 | A | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 831 | 富宁县 | 小学 | 富宁县归朝镇龙门小学 | 340 | 17 | 11 | B | 否 | 5 | 11 | 0 |  |
| 832 | 富宁县 | 小学 | 富宁县剥隘镇中心小学 | 911 | 73 | 22 | C | 否 | 22 | 23 | 0 |  |
| 833 | 富宁县 | 小学 | 富宁县剥隘镇那良小学 | 98 | 8 | 6 | B | 否 | 5 | 7 | 0 |  |
| 834 | 富宁县 | 小学 | 富宁县里达镇中心小学 | 794 | 63 | 21 | C | 否 | 5 | 22 | 0 |  |
| 835 | 富宁县 | 小学 | 富宁县里达镇茅草坪小学 | 62 | 8 | 6 | B | 否 | 4 | 4 | 0 |  |
| 836 | 富宁县 | 小学 | 富宁县里达镇中坝小学 | 133 | 10 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 837 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县里达镇小木匠小学 | 95 | 7 | 5 | A | 否 | 5 | 5 | 0 |  |
| 838 | 富宁县 | 小学 | 富宁县里达镇牛场小学 | 298 | 15 | 11 | B | 否 | 8 | 11 | 0 |  |
| 839 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县里达镇茶厂小学 | 66 | 9 | 5 | A | 否 | 4 | 4 | 0 |  |
| 840 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县里达镇里拱小学 | 56 | 7 | 5 | A | 否 | 5 | 5 | 0 |  |
| 841 | 富宁县 | 小学 | 富宁县里达镇西坑小学 | 98 | 10 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 842 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县里达镇龙坪小学 | 80 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 843 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县田蓬镇茅草坪小学 | 150 | 8 | 5 | A | 否 | 3 | 5 | 0 |  |
| 844 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇蔑洒小学 | 294 | 16 | 8 | B | 否 | 4 | 9 | 0 |  |
| 845 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县田蓬镇龙哈小学 | 94 | 7 | 4 | A | 否 | 1 | 4 | 0 |  |
| 846 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇下寨小学 | 242 | 13 | 7 | B | 否 | 3 | 8 | 0 |  |
| 847 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇木卓小学 | 387 | 21 | 10 | B | 否 | 3 | 11 | 0 |  |
| 848 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇干槽子小学 | 64 | 8 | 5 | A | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 849 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇大坪子小学 | 183 | 11 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 850 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇下坪寨小学 | 97 | 8 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 851 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇小坪寨小学 | 184 | 12 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 852 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县田蓬镇龙哩小学 | 146 | 9 | 6 | B | 否 | 3 | 6 | 0 |  |
| 853 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇碗厂小学 | 147 | 9 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 854 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇麻赖小学 | 173 | 12 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 855 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县田蓬镇庙坝小学 | 126 | 7 | 5 | A | 否 | 2 | 5 | 0 |  |
| 856 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇和平小学 | 250 | 14 | 7 | B | 否 | 2 | 8 | 0 |  |
| 857 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇郎恒小学 | 716 | 48 | 17 | C | 否 | 14 | 18 | 0 |  |
| 858 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇八达小学 | 106 | 7 | 5 | A | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 859 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇八咙小学 | 67 | 6 | 5 | A | 否 | 5 | 6 | 0 |  |
| 860 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇安良小学 | 55 | 6 | 5 | A | 否 | 1 | 5 | 0 |  |
| 861 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇戈桃小学 | 100 | 8 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 862 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇者斌小学 | 56 | 5 | 3 | A | 否 | 2 | 2 | 0 |  |
| 863 | 富宁县 | 小学 | 富宁县田蓬镇那年小学 | 40 | 5 | 4 | A | 否 | 2 | 2 | 0 |  |
| 864 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木央中心小学 | 1007 | 66 | 27 | C | 否 | 25 | 25 | 0 |  |
| 865 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木贵同心希望小学 | 141 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 866 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇大坪小学 | 419 | 17 | 11 | B | 否 | 7 | 12 | 0 |  |
| 867 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木杠小学 | 350 | 16 | 12 | B | 否 | 10 | 13 | 0 |  |
| 868 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇普阳小学 | 226 | 13 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 869 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇福合小学 | 735 | 28 | 19 | C | 否 | 17 | 20 | 0 |  |
| 870 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇上寨小学 | 269 | 9 | 10 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 871 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木树小学 | 239 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 872 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木思小学 | 96 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 873 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木寒小学 | 91 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 874 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木匠小学 | 141 | 9 | 6 | B | 否 | 5 | 7 | 0 |  |
| 875 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇睦伦小学 | 915 | 56 | 22 | C | 否 | 3 | 23 | 0 |  |
| 876 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县木央镇寒洞小学 | 112 | 10 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 877 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县木央镇下木树小学 | 152 | 11 | 7 | B | 否 | 5 | 8 | 0 |  |
| 878 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇下者梅小学 | 174 | 8 | 5 | A | 否 | 4 | 6 | 0 |  |
| 879 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇夸竜小学 | 270 | 11 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 880 | 富宁县 | 小学 | 富宁县木央镇木兄坪小学 | 281 | 11 | 8 | B | 否 | 6 | 9 | 0 |  |
| 881 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡中心小学 | 889 | 81 | 22 | C | 否 | 10 | 23 | 0 |  |
| 882 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡四亭小学 | 70 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 883 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡那马小学 | 114 | 12 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 884 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县板仑乡平纳小学 | 50 | 9 | 5 | A | 否 | 4 | 5 | 0 |  |
| 885 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡龙迈小学 | 106 | 10 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 886 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡木腊小学 | 131 | 11 | 6 | B | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 887 | 富宁县 | 小学 | 富宁县板仑乡龙洋小学 | 86 | 13 | 7 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 888 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡龙色小学 | 60 | 8 | 6 | B | 否 | 5 | 7 | 0 |  |
| 889 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡峨村小学 | 147 | 11 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 890 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡中心小学 | 475 | 36 | 13 | C | 否 | 8 | 13 | 0 |  |
| 891 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡那花小学 | 90 | 8 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 892 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡那标小学 | 52 | 8 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 893 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡谷桃小学 | 91 | 8 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 894 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡多贡小学 | 161 | 10 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 895 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡那龙小学 | 70 | 8 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 896 | 富宁县 | 小学 | 富宁县谷拉乡能地小学 | 53 | 8 | 7 | B | 否 | 6 | 8 | 0 |  |
| 897 | 富宁县 | 小学 | 富宁县者桑乡中心小学 | 979 | 82 | 23 | C | 否 | 24 | 25 | 0 |  |
| 898 | 富宁县 | 小学 | 富宁县那能乡中心小学 | 815 | 59 | 20 | C | 否 | 21 | 21 | 0 |  |
| 899 | 富宁县 | 小学 | 富宁县那能乡弄亭小学 | 69 | 8 | 5 | A | 否 | 3 | 4 | 0 |  |
| 900 | 富宁县 | 小学教学点 | 富宁县那能乡登合小学 | 59 | 7 | 6 | B | 否 | 5 | 5 | 0 |  |
| 901 | 富宁县 | 小学 | 富宁县那能乡那法小学 | 89 | 8 | 5 | A | 否 | 2 | 6 | 0 |  |
| 902 | 富宁县 | 小学 | 富宁县那能乡那拉小学 | 54 | 7 | 4 | A | 否 | 3 | 3 | 0 |  |
| 903 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡中心小学 | 1203 | 77 | 27 | C | 否 | 17 | 28 | 0 |  |
| 904 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡洞洪小学 | 105 | 13 | 6 | B | 否 | 4 | 7 | 0 |  |
| 905 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡里那小学 | 19 | 5 | 3 | A | 否 | 1 | 3 | 0 |  |
| 906 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡那哈小学 | 87 | 10 | 6 | B | 否 | 5 | 7 | 0 |  |
| 907 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡洞塘小学 | 116 | 10 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 908 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡芭莱小学 | 193 | 11 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 909 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡那达小学 | 205 | 9 | 6 | B | 否 | 5 | 7 | 0 |  |
| 910 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡那沙小学 | 43 | 7 | 4 | A | 否 | 3 | 3 | 0 |  |
| 911 | 富宁县 | 小学 | 富宁县洞波乡三湘洞小学 | 75 | 9 | 5 | A | 否 | 6 | 6 | 0 |  |
| 912 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡中心小学 | 534 | 50 | 13 | C | 否 | 5 | 14 | 0 |  |
| 913 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡那哈小学 | 101 | 8 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 914 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡那翁小学 | 142 | 10 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 915 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡那老小学 | 95 | 9 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 916 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡者兰小学 | 86 | 10 | 7 | B | 否 | 8 | 8 | 0 |  |
| 917 | 富宁县 | 小学 | 富宁县阿用乡那来小学 | 139 | 9 | 6 | B | 否 | 7 | 7 | 0 |  |
| 918 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡中心小学 | 702 | 51 | 18 | C | 否 | 10 | 19 | 0 |  |
| 919 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡谓赖小学 | 67 | 8 | 7 | B | 否 | 4 | 4 | 0 |  |
| 920 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡龙三盘小学 | 65 | 9 | 7 | B | 否 | 4 | 4 | 0 |  |
| 921 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡那耶小学 | 127 | 9 | 6 | B | 否 | 6 | 7 | 0 |  |
| 922 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡木垢小学 | 184 | 9 | 7 | B | 否 | 7 | 8 | 0 |  |
| 923 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡龙桑小学 | 299 | 11 | 9 | B | 否 | 9 | 10 | 0 |  |
| 924 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡达木小学 | 56 | 8 | 6 | B | 否 | 3 | 4 | 0 |  |
| 925 | 富宁县 | 小学 | 富宁县花甲乡炮火小学 | 169 | 9 | 8 | B | 否 | 8 | 9 | 0 |  |
| 926 | 富宁县 | 培智学校 | 富宁县特殊教育学校 | 156 | 73 | 13 | C | 否 | 1 | 13 | 0 |  |
| 927 | 富宁县 | 普职融合学校 | 富宁县新华镇第二中心学校 | 157 | 31 | 8 | B | 否 | 7 | 0 | 0 |  |
| 928 | 丘北县 | 完全中学 | 丘北县第一中学校 | 2856 | 242 | 63 | D | 否 | 4 | 69 | 0 |  |
| 929 | 丘北县 | 小学 | 丘北县第一小学校 | 3164 | 157 | 58 | D | 是 | 0 | 60 | 0 |  |
| 930 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县民族中学校分部 | 657 | 42 | 12 | C | 是 | 0 | 15 | 0 |  |
| 931 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县民族中学校 | 2275 | 132 | 40 | D | 是 | 0 | 40 | 0 |  |
| 932 | 丘北县 | 完全中学 | 云南师范大学附属丘北中学 | 4662 | 341 | 97 | E | 是 | 1 | 140 | 0 |  |
| 933 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县第一初级中学 | 4206 | 257 | 38 | D | 是 | 0 | 92 | 0 |  |
| 934 | 丘北县 | 高级中学 | 丘北县第二中学校 | 3604 | 288 | 80 | E | 是 | 36 | 96 | 0 |  |
| 935 | 丘北县 | 高级中学 | 丘北县第一中学城北校区 | 2798 | 200 | 52 | D | 否 | 7 | 59 | 0 |  |
| 936 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县曰者中学校 | 1780 | 101 | 30 | C | 是 | 6 | 36 | 0 |  |
| 937 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县双龙营镇第一中学校 | 1727 | 103 | 30 | C | 是 | 6 | 36 | 0 |  |
| 938 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县双龙营镇普者黑中心学校 | 1023 | 63 | 22 | C | 是 | 4 | 26 | 0 |  |
| 939 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县双龙营镇戈寒中心学校 | 1114 | 72 | 28 | C | 是 | 6 | 34 | 0 |  |
| 940 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县八道哨中学校 | 1498 | 92 | 25 | C | 是 | 6 | 31 | 0 |  |
| 941 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县天星乡中心学校 | 2471 | 146 | 43 | D | 是 | 5 | 48 | 0 |  |
| 942 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县平寨乡中心学校 | 1878 | 112 | 37 | D | 是 | 3 | 41 | 0 |  |
| 943 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡中心小学校 | 1013 | 61 | 21 | C | 是 | 22 | 22 | 0 |  |
| 944 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡树木架革小学校 | 166 | 10 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 945 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县树皮中学校 | 2176 | 135 | 36 | D | 是 | 39 | 39 | 0 |  |
| 946 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡朦胧小学校 | 321 | 16 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 947 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡龙邑小学校 | 159 | 11 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 948 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡矣得小学校 | 495 | 23 | 11 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 949 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡龙树塘小学校 | 254 | 14 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 950 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡那苴小学校 | 205 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 951 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡大马恒小学校 | 260 | 15 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 952 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡白色姑小学校 | 227 | 12 | 6 | B | 是 | 7 | 7 | 0 |  |
| 953 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡所红小学校 | 377 | 17 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 954 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡法果小学校 | 289 | 16 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 955 | 丘北县 | 小学 | 丘北县树皮乡小坝心小学校 | 464 | 19 | 9 | B | 是 | 10 | 10 | 0 |  |
| 956 | 丘北县 | 初级中学 | 丘北县腻脚中学校 | 1464 | 104 | 29 | C | 是 | 0 | 32 | 0 |  |
| 957 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县新店乡中心学校 | 2455 | 163 | 56 | D | 是 | 52 | 58 | 0 |  |
| 958 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县舍得乡中心学校 | 1501 | 88 | 30 | C | 是 | 0 | 33 | 0 |  |
| 959 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县官寨乡中心学校 | 2657 | 156 | 45 | D | 是 | 0 | 48 | 0 |  |
| 960 | 丘北县 | 九年一贯制学校 | 丘北县温浏乡中心学校 | 1752 | 125 | 39 | D | 是 | 18 | 48 | 0 |  |
| 961 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇中心小学校分部 | 1856 | 89 | 38 | D | 是 | 3 | 41 | 0 |  |
| 962 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇中心小学校 | 1700 | 86 | 32 | C | 是 | 3 | 35 | 0 |  |
| 963 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇小嘎勒小学校 | 396 | 18 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 964 | 丘北县 | 小学 | 丘北县第二小学校 | 4480 | 219 | 58 | D | 是 | 6 | 91 | 0 |  |
| 965 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇大嘎勒小学校 | 388 | 19 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 966 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇密纳小学校 | 973 | 46 | 21 | C | 是 | 2 | 23 | 0 |  |
| 967 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇三龙小学校 | 234 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 968 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇碧松就小学 | 285 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 969 | 丘北县 | 小学 | 丘北县锦屏镇清平小学校 | 202 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 970 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇中心小学校 | 1039 | 58 | 23 | C | 是 | 1 | 25 | 0 |  |
| 971 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇新寨小学校 | 186 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 972 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇普克小学校 | 516 | 24 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 973 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇出水寨小学校 | 358 | 16 | 11 | B | 是 | 1 | 9 | 0 |  |
| 974 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇红花山小学校 | 592 | 25 | 13 | C | 是 | 2 | 15 | 0 |  |
| 975 | 丘北县 | 小学 | 丘北县曰者镇新沟小学校 | 840 | 43 | 17 | C | 是 | 19 | 19 | 0 |  |
| 976 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇中心小学校 | 1053 | 58 | 24 | C | 是 | 2 | 26 | 0 |  |
| 977 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇松毛地小学校 | 177 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 978 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇马者龙小学校 | 233 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 979 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇水围寺小学 | 131 | 8 | 6 | B | 是 | 0 | 6 | 0 |  |
| 980 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇水围营小学校 | 191 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 981 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇太平小学 | 399 | 22 | 10 | B | 是 | 0 | 10 | 0 |  |
| 982 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇野猪塘小学校 | 167 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 983 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇雄山小学 | 205 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 984 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇普格小学校 | 279 | 17 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 985 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇文告小学校 | 423 | 21 | 11 | B | 是 | 1 | 12 | 0 |  |
| 986 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇亮山小学校 | 202 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 987 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇平坦小学校 | 151 | 9 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 988 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇平龙小学校 | 202 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 989 | 丘北县 | 小学 | 丘北县双龙营镇矣则小学校 | 173 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 990 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡中心小学校 | 1041 | 57 | 23 | C | 是 | 2 | 25 | 0 |  |
| 991 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡小矣堵小学校 | 205 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 992 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡阿诺小学校 | 103 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 993 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡大矣堵小学校 | 502 | 26 | 12 | C | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 994 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡马安山小学校 | 349 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 995 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡黎家庄小学校 | 238 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 996 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡水头小学 | 285 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 997 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡龙嘎小学 | 340 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 998 | 丘北县 | 小学 | 丘北县八道哨乡鱼塘小学 | 312 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 999 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡平安希望小学校 | 763 | 33 | 15 | C | 是 | 17 | 17 | 0 |  |
| 1000 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县天星乡扭倮小学校 | 382 | 17 | 8 | B | 是 | 3 | 9 | 0 |  |
| 1001 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县天星乡以勒小学校 | 142 | 11 | 7 | B | 是 | 6 | 8 | 0 |  |
| 1002 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡廷里小学校 | 378 | 18 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 1003 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡古勒小学校 | 234 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1004 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县天星乡卡子小学校 | 137 | 10 | 6 | B | 是 | 6 | 7 | 0 |  |
| 1005 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡法白小学校 | 476 | 22 | 10 | B | 是 | 11 | 11 | 0 |  |
| 1006 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡布红小学校 | 618 | 28 | 13 | C | 是 | 15 | 15 | 0 |  |
| 1007 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡倮黑小学校 | 317 | 15 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 1008 | 丘北县 | 小学 | 丘北县天星乡茶花小学校 | 342 | 18 | 7 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 1009 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡营盘小学校 | 392 | 18 | 9 | B | 是 | 1 | 10 | 0 |  |
| 1010 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡纳伟小学校 | 143 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1011 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡木柏小学校 | 377 | 19 | 10 | B | 是 | 1 | 11 | 0 |  |
| 1012 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡板江小学 | 208 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1013 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡小罗白小学校 | 248 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1014 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡的米小学校 | 164 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1015 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县平寨乡小平坝小学校 | 40 | 4 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 1016 | 丘北县 | 小学 | 丘北县平寨乡布凹小学校 | 255 | 13 | 6 | B | 是 | 8 | 8 | 0 |  |
| 1017 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡中心小学校 | 849 | 47 | 19 | C | 是 | 2 | 21 | 0 |  |
| 1018 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡阿落白小学校 | 196 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1019 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡鲁底小学校 | 207 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1020 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡大铁小学校 | 302 | 14 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 1021 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡小塘子小学校 | 135 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1022 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡架木革小学校 | 375 | 15 | 7 | B | 是 | 1 | 8 | 0 |  |
| 1023 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡西里古小学校 | 577 | 28 | 13 | C | 是 | 1 | 14 | 0 |  |
| 1024 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡腻革龙小学校 | 167 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1025 | 丘北县 | 小学 | 丘北县腻脚乡新店小学校 | 117 | 10 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1026 | 丘北县 | 小学 | 丘北县新店乡小江口小学校 | 355 | 17 | 8 | B | 是 | 9 | 9 | 0 |  |
| 1027 | 丘北县 | 小学 | 丘北县新店乡冲头小学校 | 463 | 27 | 11 | B | 是 | 12 | 12 | 0 |  |
| 1028 | 丘北县 | 小学 | 丘北县新店乡蚌厂小学校 | 137 | 12 | 7 | B | 是 | 8 | 7 | 0 |  |
| 1029 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县舍得乡落母小学校 | 121 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 1030 | 丘北县 | 小学 | 丘北县舍得乡喜鹊落小学校 | 419 | 22 | 11 | B | 是 | 1 | 12 | 0 |  |
| 1031 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县舍得乡卜戛小学校 | 60 | 5 | 4 | A | 是 | 1 | 5 | 0 |  |
| 1032 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县舍得乡礓嚓小学校 | 122 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 1033 | 丘北县 | 小学 | 丘北县舍得乡陆良小学校 | 113 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1034 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县舍得乡矣白小学校 | 98 | 7 | 5 | A | 是 | 1 | 6 | 0 |  |
| 1035 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡小矣勒小学校 | 289 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1036 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡山心小学校 | 224 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1037 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡白马小学校 | 278 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1038 | 丘北县 | 小学教学点 | 丘北县官寨乡水头小学校 | 160 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1039 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡石汪小学校 | 166 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1040 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡坝达小学校 | 245 | 13 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1041 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡蚌郎小学校 | 287 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1042 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡秧补小学校 | 314 | 14 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1043 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡宇乐小学校 | 185 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1044 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡飞土小学校 | 123 | 11 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1045 | 丘北县 | 小学 | 丘北县官寨乡革勒小学校 | 256 | 12 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1046 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡花交小学校 | 149 | 8 | 6 | B | 是 | 1 | 7 | 0 |  |
| 1047 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡清水江小学校 | 478 | 23 | 12 | B | 是 | 1 | 13 | 0 |  |
| 1048 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡令冲小学校 | 338 | 16 | 7 | B | 是 | 2 | 8 | 0 |  |
| 1049 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡石葵小学校 | 93 | 8 | 6 | B | 是 | 5 | 7 | 0 |  |
| 1050 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡坝达小学校 | 70 | 7 | 6 | B | 是 | 2 | 6 | 0 |  |
| 1051 | 丘北县 | 小学 | 丘北县温浏乡革羊小学校 | 83 | 7 | 6 | B | 是 | 3 | 6 | 0 |  |
| 1052 | 丘北县 | 培智学校 | 丘北县特殊教育学校 | 202 | 51 | 9 | C | 是 | 0 | 9 | 0 |  |
| 1053 | 西畴县 | 教育主管部门 | 西畴县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | C | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1054 | 麻栗坡县 | 教育主管部门 | 麻栗坡县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | C | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1055 | 丘北县 | 教育主管部门 | 丘北县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | C | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1056 | 广南县 | 教育主管部门 | 广南县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | C | 是 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1057 | 富宁县 | 教育主管部门 | 富宁县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | C | 是 | 0 | 0 | 0 |  |

- 第四章  合同

- 正文部分

- 以下合同为参考，具体以商议签订为主。

合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：.

●本合同须加盖甲乙方骑缝章有效

XXX县中小学教育数字化项目（第一批）

（委托采购）

合

同

书

签订地点： ×××

签订时间：××××年××月

甲    方：××县教育体育局

地址：××××××××

法定代表人/负责人：×××

乙    方：××××××××公司

注册地址：××××××××

法定代表人/负责人：×××

甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》有关规定，依据“文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次（项目编号：      ）”公开招标采购结果，本着平等自愿、诚信的原则，在甲乙双方充分协商基础上，一致达成并签订如下协议：

### 一、项目服务内容

提供教育治理、教学教研、教育评价数字化、可视化、可循证应用需求，服务包括教育网络基础服务、数字教室应用服务、标准化考场建设（仅文山市）等基本服务及其他自选服务支撑（服务内容详见本合同附件1）。

### 二、项目建设工期

自合同签订之日起150日历天内完成支撑服务的条件配置、调试、试运行和验收交付。

### 三、项目服务期限

项目服务期3年，自项目验收交付之日起计起止时间（以验收报告日期为准）。根据服务的特殊性和延续性，3年服务期结束后，可视年度考核结果，延续服务2年。

### 四、合同价款、结算及支付

（一）合同总价

本合同含税总价款为人民币￥×××元（大写：×××）。

（二）结算及支付

1. 服务费结算及支付

项目服务费分60期按月支付。第1至12期服务费于合同签订后30日内支付，支付金额为人民币￥×××元（大写：×××）。第13至60期支付费用实行考核动态调整，即：第13至60期分别在第1至12期费用的基础上，根据每月服务增量核算，并按月计算服务费用（第1至12期考核结果累计计算扣减的服务费，在后期服务费中扣除）。月考核结束后，乙方向甲方递交增值税发票后10日内支付。

- 标准化考场结算及支付

标准化考场在建设完成并经验收合格后,乙方开具增值税发票，甲方在收到发票后10日内一次性付款。

- 双方支付信息

甲方支付信息：

开 户 行：×××银行

账号名称：×××

账    号：×××

甲方通过（☐银行转账、☐支票、☐现金、☐银行托收）向乙方及时支付费用。

乙方收款信息：

开 户 行：×××银行

账号名称：×××公司

账    号：×××

### 五、双方权利义务

#### （一）甲方的权利和义务

1. 甲方统筹服务项目实施，并对服务内容和质量进行全过程监督；

2. 甲方向乙方提供并保障服务项目建设所必需的场地和环境；

3. 甲方对项目服务进行验收，并对乙方的服务内容和质量按月进行考核（考核办法见附件6）；

4. 甲方有权对服务内容提出优化建议，并在双方认可下修改完善；

5. 根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和以此为基础研发的其他技术成果）及知识产权归甲方所有；

6. 甲方有权利用乙方按照合同约定提供的研究开发成果进行后续改进，由此产生的新技术、新成果及其权利归属甲方所有；

7. 其他约定事项（甲方根据实际商乙方增设）。

#### （二）乙方的权利和义务

1. 乙方应严格遵守投标、技术澄清、中标所承诺的一切规定和条款；

2. 乙方保证其提供的服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权，若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部承担；

3. 乙方承担本服务项目施工过程中人身和财产安全责任；

4. 乙方提供7*24小时运维技术支持的所有服务，响应要求按考核办法（附件6）执行；

5. 乙方应积极参与并配合甲方共同进行服务项目验收，并提供相关资料；

6. 本合同终止时，乙方将支撑服务项目的软硬件、数据资源、平台及底层代码等资产和全部档案资料交由甲方处置；

7. 服务期内，若甲方对服务内容有增量需求，乙方需按照投标文件中“4.服务期内增量部分报价表”中的单价进行结算。

8. 乙方依据本合同约定收取服务费用。

9. 其他约定事项（乙方根据实际商甲方增设）。

### 六、质量保证

（一）乙方提供支撑服务的软硬件产品应符合国家产品质量要求，符合国家有关安全、环保、卫生等的规定并具有出厂质量合格证；

（二）乙方提供服务履行期内软硬件质保服务，服务履行期结束其质保还在产品质保范围内，质保将延续至产品质保结束。

### 七、网路和数据安全

（一）双方保证，其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义务，并取得了其同意。甲方保证，其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

（二）双方均应当严格按照相关法律法规规定，采取措施确保个人信息处理活动符合法律法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

（三）网路安全和数据安全约定详见本合同附件3、4。

### 八、保密约定

（一）双方应对履行合同中知悉的教育数据承担永久保密责任；

（二）双方应保护自身和对方的知识产权及其他商业机密等“专有信息”。未经对方书面同意，另一方必须对任何专有信息保密，并且不得将对方涉及的技术秘密、商业秘密等“专有信息” 透露给第三方；

（三）甲、乙双方对本次合作及本协议的具体内容负有保密责任。未经一方书面同意，另一方不得将双方的合作及本协议的具体内容披露给任何第三方。

### 九、验收及交付

服务环境搭建完成后，由甲方组织验收（具体验收内容、验收方式依据招标文件、中标文件、中标样品确定）。

十、不可抗力

如因战争、自然灾害、国家法律法规或规章变动、政策调整等不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方不承担违约责任，但应当在不可抗力事件发生后5日内书面通知对方，共同协商解决。

### 十一、违约责任

（一）乙方未按合同约定的时间、标准、要求提供服务的，应承担相应的违约金，甲方有权从合同价款中扣除延迟提供服务违约金，每天按当期服务费用的千分之一（1‰）计收，直至提供服务为止，但违约金最高限额为当期服务费的百分之十（10%），超过最高限额的甲方有权解除合同，乙方除支付违约金外，应向甲方支付合同总价款30%的违约金；

（二）若乙方提供服务支撑的软硬件（含零部件）来源于非法渠道，经鉴定为假冒伪劣产品或零部件、质量不达标的，视为乙方欺诈行为，乙方应按照货物总金额的双倍向甲方支付赔偿金，且不免除依法应受的其它处罚；

（三）乙方违反本合同规定的网络安全和数据安全相关约定和相关法律法规、监管要求的，乙方应当承担一切民事、行政和刑事责任；

（四）服务期间，若出现应用服务障碍，在甲方告知乙方后，乙方超时响应或未在响应后按约定期限内完成更换或维修任务的，甲方有权委托第三方进行更换或维修有质量问题的设备及配件，相关费用均由乙方承担；

（五）乙方无正当理由拒绝服务或验收的，乙方向甲方偿付合同款总价仟分之伍（5‰）的违约金；

（六）乙方提供的服务不符合采购物件、报价文件、本合同规定或双方约定内容的，甲方有权拒绝支付本年度服务费用；

（七）乙方未能按照合同约定服务期限提供服务、逾期服务超过30天以上的，甲方有权单方终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担；

（八）甲方无正当理由拒绝乙方服务，由甲方向乙方赔偿当年服务费10%；

（九）甲方无正当理由违约超期支付服务费，每天按当期服务费用的千分之一（1‰）支付乙方。

### 十二、争议解决

（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应通过双方友好协商解决，如果双方不能通过友好协商解决争议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼；

（二）诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其他部分。

### 十三、其他

（一）合同履约期间，双方应确定项目负责人（或项目联系人），负责做好与本合同有关的事务。任何一方变更联系人及联系方式的，应于变更后3个工作日内书面通知对方。否则，因联系方式的错误致使对方无法联系而造成的不利后果均由另一方承担。

（二）本合同适用中华人民共和国法律；

（三）本合同其他未尽事宜，双方友好协商；

（四）本合同一式伍份，甲方持叁份（含监督管理部门备案壹份），乙方持贰份，伍份具有同等效力。本合同自甲乙双方签订之日起生效；

（五）本合同不可分割之部分：

1. 合同书及附件

2. 中标通知书

3. 中标人投标文件及澄清文件

4. 招标文件

- 附件：1.采购服务内容及描述（参照采购需求内容）

- 服务所需货物名称、数量及价格明细报价表（从中标

- 方投标文件中提取）

#### 3. 数据安全协议

#### 4. 网络安全协议

#### 5. 服务承诺书

#### 6. 文山州中小教育数字化项目考核办法

甲方：XX县教育体育局

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX

邮编：

法定代表人（或授权代理人）签字：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：2025年  月  日

乙方（盖章）：×××公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXX

邮编：

法定代表人（或授权代理人）签字：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：2025年  月  日

附件部分

考核办法由甲乙双方协商制定，包含但不限于以下内容

文山州中小学教育数字化项目考核办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为规范全州中小学教育数字化应用服务管理，提升服务质量，根据《教育信息化2.0行动计划》《云南省中小学数字校园建设指引》《文山州人民政府办公室关于印发文山州中小学教育数字化项目实施方案的通知》（文政办发〔2025〕28号）等政策制定本办法。

第二条 本办法适用于全州教育体育行政部门、所有项目学校、提供本项目服务的企业。

第三条 坚持科学性、客观性、发展性原则，实行定量与定性结合，过程性评价与结果性评价并重。

第二章 考核内容和程序

第四条 教育网络基础服务考核包括以下内容：

1.学校任一信息点能否正常接入网络（通不通）；

2.学校任一信息点网络是否流畅、稳定（卡不卡）；

3.在一个考核周期内是否出现网络安全事件（安全不安全）；

4.按照年度组织教师开展满意度评价。（满意不满意）。

说明：一个考核周期指服务费支付周期。如，按月支付，一个考核周期就是1个月。

第五条 数字教室应用服务考核包括以下内容：

1.数字教室任一设备能否正常提供应用（能用不能用）；

2.数字教室应用能否接入平台（能接不能接）；

3.在一个考核周期内是否出现数据安全事件（安全不安全）；

4.按照年度组织教师开展满意度评价。（满意不满意）。

说明：数字教室应用服务故障为提供服务方自带支撑设备出现的故障。

第六条 考核按以下程序开展：

1.故障报送。故障情况由各学校教师在应用过程中直观判断，扫码报送，作为“教育数字化服务”质量和有效性的评价依据。故障报送应实名报送，使用教师应经过初步检测、处置，解决不了再报送；故障报送应在系统中勾选故障表征。

2.受理诊断。提供服务方收到故障工单，须在2小时内响应受理，4小时内完成诊断。

3.维护修复。提供服务方收到网络故障工单，须在2个工作日内完成维护修复；收到数字教室应用故障工单，须在3个工作日内完成维护修复；收到网络安全或数据安全事件工单，需在1个日历天内完成溯源、阻断等处置。

4.评价闭环。运维人员对受理诊断、维护修复处置情况须在系统内提交处置报告，故障报送人应在1个工作日内进行确认，不确认的视为运维完成。

5.结果统计。一个考核周期结束，须进行数据汇总统计，统计数据作为服务质量评价和服务费用支付的主要依据。

第三章 考核方式和无效服务判定

第七条 各中小学校和县（市）教育行政部门共同为考核主体，负责按每个考核周期开展考核评价工作。考核为过程性评价，考核数据来源于过程性评价数据，根据服务是否正常，学校全体教师参与过程性评价，以学校为单位汇总数据形成考评结果。

第八条 无效服务指服务提供中断或质量没有达到约定，以天计量。出现以下情形可判定为无效服务：

1.网络不通，经使用人报送故障，没有在规定时限内完成修复的，判定为无效服务。自故障报送之时起计算无效服务天数。

2.数字教室任一设备（指服务提供方自带设备）不能用，不能正常接入教育服务平台，没有在规定时限内完成修复的，判定为无效服务。自故障报送之时起计算无效服务天数。

3.网络卡顿故障、数字教室不好用故障，如没有在规定时限内完成修复，判定为无效服务，按10个故障为1天无效服务计量。

4.网络安全或数据安全事件没有在规定时限内完成处置，判定为网络无效服务，按安全事件报送之时起计算无效服务天数。

5.综合满意度测评以县为单位按年统计，一年内1名教师多次评价只计1人次有效评价。满意率达到80%及以上评定为满意，满意率低于60%视为服务质量不合格。满意率=1-教师不满意人数/教师总人数×100%。不满意需要有本项目具体事例证实的指向方可有效。

- 第九条 以下情形不作无效服务判定：

- 1.在规定时限内完成故障处置修复，工单形成闭环评价的；

2.故障报送不真实的；

3.因使用者不当行为造成设备或软件损坏导致服务中断的；

4.运维人员处置过程中因学校无人配合的；

5.运维修复存在争议可提请县级教育行政部门仲裁，判断为使用方原因的；

6.因使用人造成网络安全和数据安全事件的；

7.因自然灾害或不可抗力造成的。

第四章 考核结果应用

第十条 考核结果作为服务质量和支付服务费用的依据。各学校的服务费用依据考核结果计算支付，计算公式为如下：

1.支付费用=应支付费用-（无效网络服务天数×网络服务日费用+无效数字教室应用服务天数×数字教室应用日费用）

2.单校网络服务日费用=单校5年教育网络基础服务总费用/5年教学日历天。

3.单校数字教室应用服务日费用=全州5年数字教室应用服务总费用/5年教学日历天/数字教室间数。

说明：年教学日历天为200天，年教学日历月为10个月。

- 县域1年内支撑服务的设备硬件故障率1至3年内大于10%，4至5年大于20%，判定为服务质量不合格，服务提供方需要全面整改或重新更换设备。计算公式为：县域某一设备硬件故障率=某一设备出现故障的数量/某一设备总数×100%。同一台设备1年内多次出现硬件故障只计1台。

第十二条 综合满意率按年度统计计算，达到80%不扣服务费；低于80%每1个百分点按年度扣减总服务费的5‰，结果应用到下一年度；低于60%不支付服务费用。统计考评由县（市）教育行政部门完成。

第十三条 对学校考核结果存在争议，可逐级提请教育主管部门仲裁。

第十四条 考评办法自交付之日起施行，试行时间一年周期。

# 第五章  资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构或二者共同对投标人提交的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标的资格，资格审查为通过性评审，投标人按招标公告第二条及投标须知前附表第12条规定提供能满足本条要求的相关证件、证明文件参与资格审查评审内容详见如下表：

| 投标人资格审查内容及相关因素 |  |
| --- | --- |
| 评审内容 | 评审因素 |
| 1.1具有独立承担民事责任的能力，提供证明材料（以下证明材料提供其一即可）： | （1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书或批准文件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明。 （5）投标人为法人的分支机构的，应提交法人和分支机构的营业执照或法人登记证书或批准文件以及法人授权书； |
| 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供证明材料（以下证明材料提供其一即可）： | （1）投标人成立至今最新年度的审计报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）； （2）基本开户银行出具的近三个月的证明文件，银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； （3）专业担保机构出具的担保函； （4）投标人自行编制的近期的财务会计报告及财务会计制度（须加盖公章）； （5）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供投标人编制的财务会计制度作为证明材料（须加盖公章）。 |
| 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： | 提供承诺书或相关证明资料。 |
| 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： | 提供承诺书或相关证明资料。 投标人具有依法缴纳税收的证明材料： （1）要求提供投标人缴税所属时间在2024年成立至今任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。 （2）依法免税或不需要纳税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳税金。 （3）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供将依法缴纳税收的承诺函。 投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的证明材料： （1）要求提供投标人缴费所属时间在2024年成立至今任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。 （2）依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 （3）自投标文件递交截止时间，投标人成立不足三个月的，可提供将依法缴纳社会保障资金的承诺函。 |
| 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： | 不审查 |
| 3.本项目的特定资格要求： | #### 基于本项目“云、网、端、安”一体化服务的特殊性，投标人应具有有效的《基础电信业务经营许可证》，提供扫描件。 |
| 特别提示： 1.投标申请须按本表要求提供能充分证明其有资格投标的证明材料； 2.投标人须对所提供的全部证明材料的真实性及合法性负全部责任； 3.本表所列内容任何一项缺失或不通过，其投标资格将被取消，只有通过资格审查的投标人提交的投标文件才能进入下一阶段（第六章评标办法）的评审。 |  |

# 第六章 评标办法

### 一、评标委员会成员组成

根据招标的项目和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由业主代表与技术、经济等领域的专家组成。据《中华人民共和国财政部令》第87号规定由7人（含7人）以上的单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的三分之二。评标委员会成员对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

### 二、评标工作的基本原则

1.认真贯彻国家有关法律法规、维护国家利益。

2.保护招标、投标的各方合法利益。

3.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

4.全面分析，综合评审，招标文件是评标的依据，评标只对投标人的投标文件、样品、述标及功能演示进行评审，其余信息不应作为评审的依据。

### 三、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

### 四、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 五、评标纪律

1.对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

4.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

5.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假并征得监督人员的同意。

7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

8.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

### 六、废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定出现下列情形之一的应予作废标处理：

1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

1.3投标人的投标报价未按要求填报的；

1.4因重大变故采购任务取消的，采购人将依法重新组织招标。

### 七、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 八、初步评审

1.投标文件有下列情形之一的，由评标委员会成员初审后按无效投标文件处理：

| 评 审 内 容 | 评 审 因 素 |
| --- | --- |
| 签字盖章 | 投标文件完全按照招标文件要求进行单位盖章、法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人进行签字或盖章的，招标文件未作要求的，不作为评审内容。 |
| 投标文件内容 | 投标文件内容未出现不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况。 |
| 投标报价 | 投标人完全按照招标文件规定要求报价的。 |
| 满足“采购需求”书面承诺 | 提供满足招标文件第三章“采购需求”所有要求的书面承诺，书面承诺内容须包含“我方已仔细阅读招标文件第三章‘采购需求’，并接受采购人提出的相关要求，如我方有幸中标，我方严格遵照本项目采购需求的内容执行”。 |
| 投标有效期 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 澄清说明 | 投标人是否按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正（如有澄清）； |
| 实质性响应 | 投标人是否完全对招标文件作出实质性响应； 实质性内容：指符合投标须知总则10.2规定的内容。 |
| 其他要求 | 1.投标文件未提出有采购人不能接受的附加条件； 2.投标人未出现存在串通投标或被视为串通的情形； 3.投标文件未出现有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 注：投标人提交的投标文件无效的不得进入下一阶段的详细评审。 |  |

### 九、对投标文件的详细评审

1.评标委员会成员将仅对初步评审合格，确定为可以进入详细评审的投标人进行评价与比较。

2.在评价与比较时评标委员会将根据招标文件规定的评分细则，通过对投标人提交的投标文件进行综合评价并依据评分结果由高至低排名推荐前三名为中标候选人。

3.评标方法和标准

综合评分法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审按得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会不承诺作出最大优惠条件的投标人一定中标。评标委员会并不以单一优惠条款作为推荐中标候选人的依据，而是以综合条件为评标原则。评标委员会不对未能中标的投标人作任何解释。

评分标准：评标采取综合评分方法进行（百分制）。评分标准如下：

综合评分标准（100分）：报价部分（10分）+项目方案及技术部分（76分）+商务部分（14分）

4.评标委员会推荐中标候选人的数量：3家。

| 一、报价部分（10分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审因素及评分标准 |
| 1 | 投标总报价（10分） | 根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。 (1)算术修正报价 若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。 (2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策 若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。 (3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价； (4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×10 |
| 二、项目方案及技术部分（76分） |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 评审因素及评分标准 |
| 1 | 项目实施方案（满分20分） | - 评价内容和要点 - 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制有针对性、可行性的项目实施方案，包括以下重点内容： - 1.1对项目整体需求的认知、理解（2分）； - 1.2教育网络基础服务解决方案（重点包含学校网络带宽接入、网络环境升级改造、网络安全等内容）（6分）； - 1.3数字教室应用服务解决方案（需包含平台接入能力的阐述和承诺，文山市标段须包含标准化考场建设内容）（6分）； - 1.4整体项目施工实施方案（重点为施工计划、进度安排及施工规范要求）（4分）； - 1.5其他优势内容（2分）； 说明:文山市标段增加标准化考场内容，富宁县标段无全光校园网改造内容。 2.评价标准 2.1评委根据项目实施方案内容按优越、满足、基本满足、不满足4个档次进行分项综合评价； 2.2 每项内容按优越100%评分，满足75%评分，基本满足50%分，不满足不得分。 2.3 此项总分等于每项评分之和。 |
| 2 | 教育网络基础服务评分（满分25分） | 1.讲述教育网络基础服务（15分） 1.1评价内容和要点 根据招标文件“第三章 教育网络基础服务”部分，由投标人进行20分钟讲述。评价内容和要点参见“第三章 述标和现场演示”部分。 1.2评价标准 1.2.1 评委根据述标内容按优越、满足、基本满足、不满足4个档次进行综合评价； 1.2.2 每项述标内容1.5分，优越得1.5分，满足得1分，基本满足得0.5分，不满足不得分（富宁县不述项都记满分） 1.2.3 此项总分等于每项评分之和。 2.服务支撑环境符合性评价（10分） 2.1评价内容和要点 - 投标人需根据网络服务解决方案列出支撑服务的设备（品牌、型号、参数）、辅材产品品目清单。对照“第三章 采购需求及技术服务要求”中标注“▲”的参数，判断偏离情况，并如实逐条填写“支撑条件及技术规格”偏离表。 - 2.1.2 符合性判断结果分以下3种类型： 负偏离：对标注“▲”项所有指标参数有1项达不到； 正偏离：对标注“▲”项指标参数只有1项的要优于，涉及2项及以上指标的，有50%以上指标要优于； 无偏离：有偏离的情形外； 2.2评价方式 2.2.1评委集体核验标注“▲”的偏离情况； 2.2.2计算公式： 正偏离率=正偏离个数/“▲”总个数×100% 2.3评分标准 2.3.1正偏离率100%得10分； 2.3.2无负偏离，正偏离率≥90%<100%得9分； 2.3.3无负偏离，正偏离率≥80%<90%得8分； 2.3.4无负偏离，正偏离率≥70%<80%得7分； 2.3.5无负偏离，正偏离率≥60%<70%得6分； 2.3.6无负偏离，正偏离率60%以下得5分； 2.3.7出现负偏离不得分。 2.3.8专家核验投标人偏离表中数据不实不得分。 |
| 3 | 数字教室应用服务评分（满分31分） | 1.数字教室应用服务功能演示（21分） 1.1评价内容和要点 根据招标文件“第三章 教育网络基础服务”部分，由投标人进行30分钟功能演示。评价内容和要点参见“第三章 述标和现场演示”部分。 1.2评价标准 1.2.1 评委根据述标内容按优越、满足、基本满足、不满足4个档次进行综合评价； 1.2.2 每项述标内容1.5分，优越得1.5分，满足得1分，基本满足得0.5分，不满足不得分。 1.2.3 此项总分等于每项评分之和。 2.服务支撑环境符合性评价（10分） 2.1评价内容和要点 - 投标人需根据数字教室应用服务解决方案列出支撑服务的设备（品牌、型号、参数）、辅材产品品目清单。对照“第三章 采购需求及技术服务要求”中标注“▲”的参数，判断偏离情况，并如实逐条填写“支撑条件及技术规格”偏离表。 - 2.1.2 符合性判断结果分以下3种类型： 负偏离：对标注“▲”项所有指标参数有1项达不到； 正偏离：对标注“▲”项指标参数只有1项的要优于，涉及2项及以上指标的，有50%以上指标要优于； 无偏离：有偏离的情形外； 2.2评价方式 2.2.1评委集体核验标注“▲”的偏离情况； 2.2.2计算公式： 正偏离率=正偏离个数/“▲”总个数×100% 2.3评分标准 2.3.1正偏离率100%得10分； 2.3.2无负偏离，正偏离率≥90%<100%得9分； 2.3.3无负偏离，正偏离率≥80%<90%得8分； 2.3.4无负偏离，正偏离率≥70%<80%得7分； 2.3.5无负偏离，正偏离率≥60%<70%得6分； 2.3.6无负偏离，正偏离率60%以下得5分； 2.3.7出现负偏离不得分。 2.3.8专家核验投标人偏离表中数据不实不得分。 说明：文山市标段须包含标准化考场指标偏离评价。 |
| 三、商务部分（14分） |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 评审因素及评分标准 |
| 1 | 运维服务方案及保证措施（满分10分） | - 1.评价内容和要点 - 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制运维服务方案，包括以下重点内容： - 1.1运维服务工作机制的建立（2分）； - 1.2运维人员、物资等保障情况（4分）； - 1.3应急预案及服务响应情况（2分）； - 1.4其他优势内容（2分）； 2.评价标准 2.1评委根据项目实施方案内容按优越、满足、基本满足、不满足4个档次进行分项综合评价； 2.2 每项内容按优越100%评分，满足75%评分，基本满足50%分，不满足不得分。 - 2.3 此项总分等于每项评分之和。 |
| 3 | 培训方案（满分4分） | - 1.评价内容和要点 - 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制培训方案，包括以下重点内容： - 1.1培训内容及计划安排（2分）； - 1.2其他优势内容（2分）； 2.评价标准 2.1评委根据项目实施方案内容按优越、满足、基本满足、不满足4个档次进行分项综合评价； 2.2 每项内容按优越100%评分，满足75%评分，基本满足50%分，不满足不得分。 - 2.3 此项总分等于每项评分之和。 |

### 十、评分统计

1.商务部分、技术服务部分评分（综合评审），各评委自主独立评分并签字确认。

2.投标人最后得分=报价部分得分+项目方案及技术部分得分+商务部分得分。

3.投标人最后得分相同时的推荐原则。得分相同按投标报价由低到高顺序推荐；投标人最后得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按项目方案及技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按述标、现场系统演示得分高优先的顺序推荐中标候选人。

### 十一、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写出评标报告，按综合得分从高到低排序推荐拟中标候选人3名。

# 第七章 投标文件组成及格式

文山州中小学教育数字化项目（第一批）第二次

（    ）标段

投  标  文  件

投标人名称：                             （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：        （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

日    期：    年     月    日

## 第一部分  报价部分

一、报价部分

1、开标一览表

| 投标总报价 | 小写： 万元 大写： |
| --- | --- |
| 实施地点 |  |
| 服务履行期限 |  |
| 投标有效期 |  |
| 是否属于价格折扣情形 | 根据自身情况在括号内填写“是”或“否”： （）属于小型或微型企业； （）属于监狱企业 （）属于残疾人福利性单位 |
| 备注 |  |

注： 1.此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

2.此表应放于投标文件封面后第一页。

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：     （电子签字或盖章）

投标人全称（电子签章）：

日 期：

（二）教育网络基础服务述标信息

| 投标标段号 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 述标委托人（姓名） |  |
| 述标委托人（身份证号码） |  |
| 述标委托人（联系电话） |  |

封存样品明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：     （电子签字或盖章）

投标人全称（电子签章）：

日 期：

授权委托书

（产品述标）

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

本授权书声明：（投标公司名称）的负责人代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司述标合法代理人，以本公司名义参加贵方组织的    （采购项目名称）    （项目编号：）述标流程。

委托代理人在本项目开标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

委托代理人无转委托权。

委托期限：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）：   （签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日  期：年月日

电  话：

附·委托代理人身份证正反面

（三）数字教室应用服务功能演示明细表

| 投标标段号 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 教学显示部分（品牌） |  |
| 教学显示部分（型号） |  |
| 学生视频采集部分（品牌） |  |
| 学生视频采集部分（型号） |  |
| 教师视频采集部分（品牌） |  |
| 教师视频采集部分（型号） |  |
| 拾扩音部分（品牌） |  |
| 拾扩音部分（型号） |  |
| 功能演示委托人（姓名） |  |
| 功能演示委托人（身份证号码） |  |
| 功能演示委托人（联系电话） |  |

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：     （电子签字或盖章）

投标人全称（电子签章）：

日 期：

授权委托书

（功能演示）

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

本授权书声明：（投标公司名称）的负责人代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司功能演示合法代理人，以本公司名义参加贵方组织的    （采购项目名称）    （项目编号：）功能演示流程。

委托代理人在本项目开标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

委托代理人无转委托权。

委托期限：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）：   （签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日  期：年月日

电  话：

附·委托代理人身份证正反面

## 第二部分  资格审查部分

#### 一、资格审查申请函

致：                （采购人名称）

在审阅了贵方                 （项目名称、项目编号）招标文件包括确已收到第        号补充文件（若有，若没有任何补遗、更正的，请填写“/”），我方被授权签字人将按照《招标文件》的规定，参加投标并提供资格审查申请函。

我方保证提交的全部资格审查申请材料及证明资料的真实性及合法性由投标人负责，若经核实资料不实或不合法的可取消我方投标及中标资格。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：　年　　月    日

#### 二、 法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书（如有）

1、法定代表人（负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

法定代表人（负责人）：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

系（投标人名称）的负责人。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份身份证正反面

投标人名称（电子签章）：

日   期：年   月  日

2.授权委托书（如有）

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

本授权书声明：（投标公司名称）的负责人代表本公司授权   （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本公司名义参加贵方组织的    （采购项目名称）    （项目编号：）的招标。委托代理人在本项目开标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

委托代理人无转委托权。

委托期限：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）：   （签字或盖章）

委托代理人：（签字）

职      务：

日  期：年月日

电  话：

附·委托代理人身份证正反面

#### 三、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人（必填） |  | 电话（必填） |  |
|  | 传真 |  | 合同往来邮箱（必填） |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行（必填） |  |  |  |  |
| 账号（必填） |  |  |  |  |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

#### 四、资格证明材料

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.本项目的特定资格要求

3.其他资格证明文件（如有）

## 第三部分  商务及技术部分

#### 一、商务部分

#### （一）投标函

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

在审阅了贵方           招标文件包括确已收到第        号补充文件（若有，若没有任何补遗、更正的，请填写“/”），我方下述被授权签字人将按照《招标文件》的规定，参加投标。我方正式提交完整的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

我方提交投标文件的有效期为递交之日起         日历天。

在投标文件的有效期内，我方在投标文件中的所有承诺、报价均具有法律效力，不作变更。

若我方的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，我方将按相关法规履行我方的全部法律责任。

我方保证提交的全部投标文件的真实性、合法性及有效性。

我方已全部接到贵方的招标文件，包括各种补充、修改文件（如有的话），没有任何缺页、少页的现象；一旦参与投标，即认可招标文件的全部内容，没有任何异议。

与本项目有关的一切正式往来通讯联系方式如下：

地址：

电子邮件：

电话：

传真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：      （签字或盖章）

日      期：

#### （二）廉洁自律承诺书

我公司参加了 （项目名称） 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或负责人或授权委托人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

#### （三）履约承诺书

我单位承诺：

1.我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的服务要求等履行。

2.我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的诚信履约。

3.我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保证完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或负责人或授权委托人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

#### （四）偏离说明

1.教育网络基础服务偏离表

本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查。

| 序号 | 名称 | 投标品牌 | 投标型号 | 招标文件服务要求 | 投标应答内容 | 偏离 情况 | 偏离 概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

表格填写说明：投标人应按所能提供的各种服务，逐条对应招标文件的第三章“采购需求及技术服务要求”中“教育网络基础服务部分”标注“▲”要求的服务规范,如实、完整、准确的填写该表。

1.表格中“投标应答内容”请投标人根据实际响应如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。投标人须根据招标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则按规定追究其相关责任。

2.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，凡响应内容与采购需求有区别的，对应“第六章 评标办法”中教育网络基础服务评分部分判断如实填写，并在偏离概述栏中写明技术指标。

3.表格中“偏离概述”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：      （签字或盖章）

日      期：

2.数字教室应用服务偏离表

本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性审查（文山市标段含标准化考场）。

| 序号 | 名称 | 投标品牌 | 投标型号 | 招标文件服务要求 | 投标应答内容 | 偏离情况 | 偏离概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

表格填写说明：投标人应按所能提供的各种服务，逐条对应招标文件的第三章“采购需求及技术服务要求”中“数字教室应用服务”标注“▲”要求的服务规范,如实、完整、准确的填写该表。

1.表格中“投标应答内容”请投标人根据实际响应如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。投标人须根据招标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则并按规定追究其相关责任。

2.表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，凡响应内容与采购需求有区别的，对应“第六章 评标办法”中数字教室应用服务评分部分判断如实填写，并在偏离概述栏中写明技术指标。

3.表格中“偏离概述”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

4.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人：      （签字或盖章）

日      期：

技术参数偏离承诺书

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

（投标人名称）参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）项目的投标中，郑重承诺：

- 我公司已认真阅读了偏离表的填写说明及要求，所填写的“教育网络基础服务偏离表”和“数字教室应用服务偏离表”真实、完整、准确。在评标委员会核验或质疑查证属实的，承担所有由上述承诺内容产生的一切后果，并负一切法律责任。

投标人：（全称）                 （加盖电子公章）

法定代表人：                     （电子签名）

年月日

#### 4.服务期内增量部分报价表

- 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制服务期内新增数量报价表，包括教育网络基础服务、数字教室应用服务分项内容报价。

#### （格式和内容自拟）

#### 5.运维服务方案及保证措施

- 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制运维服务方案，包括以下重点内容：

- 1.1运维服务工作机制如何建立；

- 1.2运维保障的人员、物资等情况；

- 1.3应急预案及服务响应情况；

- 1.4其他优势内容；

#### （格式自拟）

#### 6.	培训方案

- 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制培训方案，包括以下重点内容：

- 1.1培训内容及计划安排；

- 1.2其他优势内容；

#### （格式自拟）

二、项目方案及技术部分

- 1.项目实施方案

- 根据招标文件“第三章 采购需求与技术服务要求”编制项目实施方案，包括以下重点内容：

- 1.1对项目整体需求的认知、理解；

- 1.2教育网络基础服务解决方案（需重点包含学校网络带宽接入、网络环境升级改造、网络安全等内容）；

- 1.3数字教室应用服务解决方案（包含平台接入能力的阐述和承诺，文山市标段须包含标准化考场建设方案）；

- 1.4整体项目施工实施方案（重点为施工计划、进度安排及施工规范要求）；

- 1.5其他优势内容；

#### （格式自拟）

说明:文山市标段包含标准化考场内容，富宁县无全光校园网改造内容。

#### 2.教育网络基础服务述标内容

根据招标文件“第三章 教育网络基础服务”部分，提供投标人的述标内容。内容要点参见“第三章 述标和现场演示”部分。

#### （格式自拟）

#### 3.数字教室应用服务功能演示内容

据招标文件“第三章 数字教室应用服务功能演示”部分，阐述投标人的功能演示内容及产品功能截图。内容要点参见参见“第三章 述标和现场演示”部分。

#### （格式自拟）

#### 三、投标人认为需要提供的承诺书

正版软件承诺书

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

（投标人名称）将严格按照招投标等相关文件和合同的要求，向采购人提供完全满足质量和性能的全新服务产品，保证及时向采购人提供对应的货物及服务，同时对于所有供货的设备、系统、计算机软件、管理平台等，以及其他所有按照招投标等相关文件和合同服务所需支撑的软件作出如下承诺：

1.承诺所有供货的系统、软件、管理平台，以及其他所有按照招投标等相关文件和合同所需提供的软件或所开发的平台、软件等均为自行开发的或正规渠道购买的正版授权，且已激活的软件，并保证甲方及其指定的使用方在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉，并保证提供相应的购买或授权资料。

2.承诺自愿承担所有由上述承诺内容产生的一切后果，并负一切法律责任。

投标人：（全称）                 （加盖电子公章）

法定代表人：                     （电子签名）

年  月  日

数字教室应用对接数字中台能力承诺书

致：文山壮族苗族自治州教育体育局

（投标人名称）将严格按照招投标等相关文件和合同的要求，向采购人提供完全满足质量和性能的全新服务产品，保证及时向采购人提供教师备授课工具应用、教学显示设备管理应用、督导巡课、人脸考勤应用、课堂AI分析应用、数字资源管理平台对应服务提供州、县提供平台，并满足所需的应用需求，提供应用系统及数据与文山教育服务平台建设、部署、数据互通原则，文山教育服务平台实现应用系统融合，数据实现交互、沉淀、存储等，为数据决策提供大数据看板和应用调度查询、管理等功能。同时对于本合同下所有供货的设备、系统、计算机软件、管理平台等，以及其他所有按照招投标等相关文件和合同所需提供的软件作出如下承诺：

- 承诺本合同下所有供货的系统、软件、管理平台，以及其他所有按照招投标等相关文件和合同所需提供的软件或所开发的平台、软件等均能提供二次开发，提供文山教育服务平台建设、部署、数据互通，做到文山教育服务平台与应用系统融合，满足采购人提出的数字中台的对接能力。

2.承诺自愿承担所有由上述承诺内容产生的一切后果，并负一切法律责任。

投标人：（全称）                 （加盖电子公章）

法定代表人：                     （电子签名）

年  月  日

四、投标人认为需要提供的其他材料

#### （格式自拟）

附件：

1.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为万元，资产总额为万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

（3）投标人填写本表时，对企业类型填写应准确、唯一，不允许跨越式填写（如中小企业、小微企业等），因投标人原因导致无法准确判断企业规模类型的，不予享受价格评审优惠政策。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：不属于的无需提供）

3.监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：不属于的无需提供）