广东省外语艺术职业学院

岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选

竞

争

性

磋

商

文

件

采购项目编号：GZSW23156GC2123

广州顺为招标采购有限公司

2023年6月

温 馨 提 示

一、报名：

1、潜在供应商须按竞争性磋商文件及公告要求报名

二、投标/报价：

1、响应文件应按顺序编制页码。

2、请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签字、签署日期。

3、请正确填写《报价总表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

4、响应文件必须按要求装订密封包装，并于递交响应文件截止时间前送达指定地点。

5、供应商授权代表应带齐身份证明参与磋商，并在评委要求的时间内提交最后报价。采购文件需求没有作出改变的，最后报价不得高于其前次报价。

三、磋商保证金及成交服务费：

1、供应商请注意区分磋商保证金及成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，成交服务费存入成交服务费通知中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、采用转账、汇款形式递交磋商保证金的，保证金必须于递交响应文件截止时间前到达广州顺为招标采购有限公司的账户（收款人名称、开户行及账号见招标文件）。以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，将担保函原件于递交响应文件截止时点前送达采购代理机构。

四、其他：

1、如磋商文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式发送至报名时所填电子邮箱通知所有报名及购买磋商文件的供应商。供应商收到后应将相关文件打印后签收盖章确认并扫描回复我司。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目   录

第一章:磋商须知及磋商须知前附表………………………………1-1

第二章:合同文件格式………………………………………………2-1

第三章:用户需求书…………………………………………………3-1

第四章:响应文件报价函部分格式…………………………………4-1

第五章:响应文件商务部分格式……………………………………5-1

第六章:响应文件技术部分格式……………………………………6-1

第一章  磋商须知及磋商须知前附表

目   录

一、磋商邀请函及磋商须知前附表

二、磋商须知

（一）总则

（二）磋商文件

（三）响应文件的编制

（四）响应文件的提交

（五）磋商及评审

（六）合同的授予

- 磋商邀请函及磋商须知前附表

（一） 磋 商 邀 请 函

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省外语艺术职业学院（以下简称“采购人”）的委托，就广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选（采购项目编号：GZSW23156GC2123）接受合格的国内响应供应商提交密封报价。

一、磋商项目的名称、内容如下：

- 工程名称：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选

- 建设地点：采购人指定地点。

- 建设规模：详见磋商文件第三部分:用户需求书

- 工程预算：人民币500,000.00元（其中：暂列金额¥  50,000.00 元，绿色施工安全防护措施费¥  19,000.00元）。

二、供应商资格要求

- 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供承诺书，参照《附件一：诚信报价承诺书》)：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的工程项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”，供应商须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）中小企业划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（工程）（见本磋商文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见本磋商文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。参照《附件一：诚信报价承诺书》格式内容承诺。

（3）供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含以上资质）；

（4）供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（5）拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月项目负责人在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）。

注：①、建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目磋商截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。

②、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（6）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月专职安全员在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）

（7）广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径。

（8）响应供应商必须是广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市中定点供应商库内“装修工程”类的供应商，服务区域包含广州市。（需提供广东政府采购智慧云平台的查询截图证明，查询网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）。

（9）本项目不接受联合体参与。

符合以上资格要求的供应商，磋商小组将以公开报名方式确定其报价资格。

三、报名及获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

- 报名及获取磋商文件时间：2023年6月5日至2023年6月13日上午9：00～下午17：30时（节假日除外）；

- 报名及获取磋商文件地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室广州顺为招标采购有限公司（位于花果山广州市广播电视台西侧）

- 获取磋商文件方式：自行前来购买

- 磋商文件售价：文件人民币500元/套（售后不退）

- 符合资格要求的供应商以公开报名的方式确定其磋商资格，供应商凭单位法定代表人（或负责人）授权委托书加盖公章报名和购买磋商文件。

四、递交响应文件时间、磋商地点

- 递交响应文件时间：2023年6月16日9：00～9：30（北京时间）

- 磋商开始时间：2023年6月16日9时30分（北京时间）

- 磋商地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室（广州顺为招标采购有限公司）

- 请各响应供应商授权代表务必到场参与磋商（携带身份证）。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1． 采购人联系方式

采购人名称： 广东省外语艺术职业学院

采购人地址： 瘦狗岭路463号

采购人联系方式： (020) 3845 7415

2． 采购代理机构联系方式：

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司

采购代理机构地址：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

E-mail：gzswbc08@163.com

采购代理机构内部监督电话：020-83596396

六、采购项目咨询电话

采购项目联系人姓名：刘先生

采购项目联系人电话：020-83592216-835

广州顺为招标采购有限公司

2023年6月

（二）磋商须知前附表

| 项 号 | 磋商须知条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 1.1 | 建 设 规 模 | 详见《用户需求书》。 |
| 4 | 1.1 | 工程预算 | 本项目工程预算为人民币500,000.00元，（其中：暂列金额¥ 50,000.00 元，绿色施工安全防护措施费¥ 19,000.00元）报价超过工程预算的响应文件是无效报价。 |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 本采购项目为固定总价包干项目，按照用户需求书、采购需求清单及现场施工条件，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包设备安装、包运输、包保险、包联动调试、包验收、包保修等并取得相关部门认可的验收合格证明文件的承包方式。 |
| 6 | 2.1 | 磋商范围 | 广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选，具体以《用户需求书》为准。。 |
| 7 | 2.2 | 工期要求 | 自开工令签发之日起60天内，在采购人指定的地点完成竣工、交货及安装，并验收交付使用。 |
| 8 | 3.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 9 | 4.1 | 响应供应商资质等级要求 | 详见《磋商邀请函》 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式 | 由评审委员会审查 |
| 11 | 13.1 | 工程计价方式 | 按采购需求中的采购需求清单报价。 |
| 12 | 15.1 | 报价有效期 | 90个日历天（从报价截止之日算起） |
| 13 | 16.1 | 报价保证金 | 人民币壹万元（¥10,000.00） |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | - 方式：采购人不集中组织，由响应供应商自行踏勘； - 现场地点：岭南舞蹈实训楼 3、 联系人：姜莹 联系电话：13902274547 4、响应供应商不进行踏勘现场的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。 |
| 15 | 17.2 | 响应供应商的替代方案 | 不允许有替代方案。 |
| 16 | 18.1 | 响应文件份数 | 1 份正本，3 份副本，电子文件 1 套。 |
| 17 | 20.1 | 提交响应文件时间地点及截止时间 | 详见《磋商邀请函》 |
| 18 | 24．6 | 磋商时间及地点 | 详见《磋商邀请函》 |
| 19 | 26 | 评审方法及标准 | 综合评分法 |
| 20 | 29.1 | 履约保证金 | 不收取 |

- 磋商须知

（一）总   则

1、工程说明

- 本磋商工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

- 本项目不属于政府采购管理范畴，本磋商工程项目参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过磋商方式选定承包人。

2、磋商范围及工期

- 本磋商工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

- 本磋商工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3、资金来源

3．1本磋商工程项目资金来源详见磋商须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的响应供应商

- 响应供应商资质等级要求详见本须知前附表第9项；

- 响应供应商必须是具有独立承担民事责任的中华人民共和国的法人；

4.3	满足建设行政主管部门或行业协会对工程建设的要求（详见《磋商邀请函》）；

4.4	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，符合以上资格要求的供应商，磋商小组将以公开报名方式确定其报价资格。

4.5 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

5、踏勘现场

- 按本须知前附表第14项所述时间，组织响应供应商对工程现场及周围环境进行踏勘，以便响应供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。响应供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 向响应供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购代理机构现有的能被响应供应商利用的资料，采购代理机构对于响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、报价费用

- 响应供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用。

（二） 磋商文件

7、磋商文件的组成

7.1磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商须知及磋商须知前附表

第二章  合同文件格式

第三章  用户需求书

第四章  响应文件报价函部分格式

第五章  响应文件商务部分格式

第六章  响应文件技术部分格式

7.2 除7.1内容外，采购代理机构在磋商开始时间5天前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和响应供应商起约束作用。

7.3响应供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由响应供应商自己承担。响应供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

8、磋商文件的澄清

8.1供应商若对磋商文件有任何疑问，均应以书面形式通知招标采购单位。无论是采购代理机构根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清，或是根据响应供应商的要求对磋商文件做出澄清，采购代理机构都将于磋商开始时间 5 日前以书面形式予以澄清（距离磋商开始时间不足 5 日的，将顺延磋商时间），同时将书面澄清文件向所有响应供应商发送。响应供应商在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，该澄清作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9、磋商文件的修改

- 磋商文件发出后，在磋商开始时间前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的澄清或修改。

- 磋商文件的修改将以书面形式发送给所有响应供应商，响应供应商应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

- 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 为使响应供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构将酌情延长磋商开始时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

- 响应文件和与报价有关的所有文件均应使用   中文   。

- 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成

- 响应文件由报价函部分、商务部分和技术部分三部分组成。（三部分内容装订在一本标书中）

- 报价函部分主要包括下列内容：

  - 法定代表人身份证明书；

  - 响应文件签署授权委托书；

  - 报价函；

  - 报价函附录。

    - 商务部分主要包括下列内容：

      - 报价说明；

      - 报价一览表；

      - 工程量清单报价表；

      - 用户需求响应表；

      - 报价需要的其他资料。

        - 技术部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计

              - 拟投入的主要施工机械设备表；

              - 劳动力计划表；

              - 计划开、竣工日期和施工进度表；

              - 施工总平面图；

              - 临时用地表。

（2）项目管理机构配备情况

  - 项目管理机构配备情况表；

  - 项目经理简历表；

  - 项目技术负责人简历表；

  - 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

12、响应文件格式

12.1响应文件包括本须知第11条中规定的内容，响应供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、报价

13.1本工程的报价采用本须知的磋商须知前附表第11项所规定的方式。

13.2报价为响应供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3响应供应商的报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列磋商工程范围所用项目的全部价款。

  - 响应供应商报价时应考虑并承担一定的风险，发生的相应费用计入总报价：如施工期间人工价格、物价、气候等情况变化、国家政策性调整及其他意外困难；响应供应商认为必要采取的任何施工技术、辅助工程、临时工程等费用须包含在总报价中。

  - 响应供应商应考虑做好工程施工可能影响到的设施的保护工作，因措施不当，防护不力而引发的问题概由成交供应商负责，此措施等费用包含在总报价中。

  - 本工程采购人提供的工程量清单的工程量原则上不允许改动,各响应供应商应根据工程量清单的工程量及现场情况等进行报价，一旦确定了响应供应商和成交价，除另有约定外，采购人将执行成交价结算。

  - 响应供应商的报价将被视为响应供应商完全理解了工程量清单中的全部项目、数量及内容。响应供应商应对其报价正确性及完备性完全负责，一旦成交，均不得以漏项或未考虑为借口来调整合同价款。

  - 除非采购代理机构对磋商文件予以修改，响应供应商应按采购代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 磋商工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，响应供应商在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

  - 响应供应商按本磋商文件规定的时间到工地踏勘以充分了解工地位置、施工位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  - 本次工程采用固定总价包干。响应供应商的报价在合同实施期间，不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作任何调整。

14、报价货币

14.1  本工程报价采用的币种为人民币。

15、报价有效期

15.1报价有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构在原定报价有效期内，可以根据需要以书面形式向响应供应商提出延长报价有效期的要求，对此要求响应供应商须以书面形式予以答复。响应供应商可以拒绝采购代理机构这种要求，而不被没收报价保证金。同意延长报价有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价担保的有效期，在延长的报价有效期内本须知第16条关于报价担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、报价保证金

16.1响应供应商应在提交响应文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的报价保证金，并作为其响应文件的一部分。

16.2报价保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。

              - 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时响应供应商向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在响应文件递交截止时间前到达采购代理机构帐户上。）

收款人：广州顺为招标采购有限公司

帐号：7443200182800008344

开户银行：中信银行广州天河支行

跨行支付行号：3025 8104 4322（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息）

（递交报价保证金请注明：项目编号GZSW23156GC2123）

              - 以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，由专业担保机构出具担保函（具体格式见本磋商文件第五章），并于递交响应文件截止时点前，将担保函原件送达采购代理机构。

16.3 采购代理机构在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，以电汇、银行转帐形式交纳磋商保证金的，磋商保证金一律退还至响应供应商对公账户。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金按本须知第28条规定签订合同并按本须知第29条规定提交履约担保后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致磋商保证金无法及时退还的除外。

16.4	成交供应商的保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	成交供应商按本须知的规定签订了成交合同并按本须知规定提交了履约担保；

（2）	成交供应商按本须知的规定支付了成交服务费。

16.5	下列任何一种情况发生时，保证金将被没收：

（1）	供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）	供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3） 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不按照本须知规定提交履约担保的；

（4） 经查实供应商之间恶意串通的；

（5）其他有违反法律法规的行为。

17、响应供应商的替代方案

17.1响应供应商所提交的响应文件应满足磋商文件的要求，除非本须知前附表第15项中允许响应供应商提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许响应供应商提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2如果本磋商须知前附表第15项中允许响应供应商提交替代方案，则响应供应商除提交正式响应文件外，还应按照磋商文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

18、响应文件的份数、签署和盖章

    - 响应供应商应按本须知前附表第16项规定的份数提交响应文件，每份响应文件应将报价函、商务标和技术标这三个部分按A4(图表页可例外)格式一起装订成册，不得采用活页装订。

    - 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

    - 响应文件封面、报价函均应加盖响应供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

    - 除响应供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字（或盖私章）并加盖响应供应商公章才有效；涉及报价的修改，须在修改处加盖单位公章。

    - 响应文件须编页码，页码必须连续。

（四）响应文件的提交

19、响应文件的装订、密封和标记

- 响应文件的装订要求应符合本须知18.1规定；

- 响应供应商应将所有响应文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

- 所有响应文件密封袋上均应在每一信封或包装的封面上写明：

（正本/副本/报价信封） “于 年 月 日之前不准启封”（即磋商开始时间） 收件人名称：广州顺为招标采购有限公司 采购编号：GZSW23156GC2123 项目名称：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选 响应供应商名称： 响应供应商地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话：

- 如果响应文件没有按本磋商须知第19.1款、第19.2款和第19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担响应文件提前开封的责任。

20、响应文件的提交

- 响应供应商应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

21、响应文件提交的截止时间

- 响应文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

- 采购代理机构可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长响应文件的截止时间。在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应文件的截止时间为准。

- 到响应文件递交截止时间止，到场供应商少于3个的，采购人将依法重新组织采购。

22、迟交的响应文件

22.1 采购代理机构在本须知第21条规定的磋商开始时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给响应供应商。

（五）磋商及评审

23、磋商小组

23.1	本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由评审专家共3人以上单数组成。

23.2	磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

23.3	磋商小组依法根据磋商文件的规定与响应供应商响应文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。

24、磋商程序

24.1磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交响应文件的响应供应商进行磋商排序。

24.2 磋商小组先对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

24.3磋商小组按磋商排序逐一与响应供应商分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。在磋商过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在磋商过程中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、报价和其他信息。

24.4在磋商过程中，经采购人确认，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求作出响应，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.5最终报价：响应供应商应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

24.6技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。

24.7在磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终磋商响应文件，由响应供应商法定代表人或授权代表当场签字后生效，响应供应商应受其约束。

25、评审办法、步骤及标准

- 本项目评审办法采用综合评分法（指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法）。

- 按照评审程序的规定，磋商小组首先阅读响应供应商的磋商响应文件，按《初步审查表》（见附件一）所列各项内容对响应文件的有效性进行审查，不满足《初步审查表》所列任何一项内容的响应文件为无效响应文件，磋商小组将现场告知提交响应文件的供应商。如果有效响应供应商不足3家，将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（1） 技术商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50分 | 20分 | 30分 |

综合得分=F1＋F2＋F3

F1、F2、F3分别为各项评分因素的得分。

（2)  技术评分：具体评审的内容和单项权重详见技术评分表（见附件二）；磋商小组各评委的技术评分结果的算术平均值即为该磋商响应文件的技术得分。

（3)  商务评分：具体评审的内容和单项权重详见商务评分表（见附件三）；磋商小组各评委的商务评分结果的算术平均值即为该磋商响应文件的商务得分。

（4） 价格评审：

- 响应供应商不得以低于成本的报价竞标。如果磋商小组发现响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该响应供应商作书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该其以低于成本报价竞标，其报价作无效标处理。

- 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 中小企业扶持政策（对小微企业评标价格扣除）（该政策仅适用于非专门面向中小企业采购的项目，专门面向中小企业采购的项目不适用）

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

  - 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

  - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。）

  - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

  - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 在本项目政府采购活动中，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展若干政策措施的通知》（粤府办〔2022〕6号）规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除办法如下：

- 投标产品全部为小型或微型企业制造（工程的施工单位全部为符合政策要求的小型、微型企业，或者服务全部由符合政策要求的小型、微型承接），对投标供应商的报价给予C1的价格扣除（C1的取值为5%），即：评标价＝投标价×（1-C1）。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝投标价×（1-C2）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

  - 监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。

  - 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四部分响应文件格式），视同小型、微型企业，享受中小企业扶持政策。

- 价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=磋商基准价/最后报价评审价×20，如此类推，算出所有响应供应商的价格评分。

- 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个响应供应商的技术、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术得分、商务得分。然后，评出磋商价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分。

26、推荐成交供应商

- 磋商小组按综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者，以上均相同的，由磋商小组采取随机抽签的方式确定。综合得分最高的响应供应商为第一中成交选人，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选人，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选人。

- 评审报告：磋商小组依据评审结果出具评审报告。

- 合同的授予

27、成交供应商的确定

27.1 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

27.2 成交结果公告

采购代理机构将在a中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）;b中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）;c广州顺为招标采购有限公司网(www.gzswbc.com)等媒体上公告成交结果。

27.3 成交通知书

- 成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

- 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

- 成交通知书发出后，如成交供应商放弃成交资格或被依法确定成交无效的，供应商必须将成交通知书退还采购人或采购代理机构。

28、签订合同

28.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件、响应文件与采购人签订采购合同。

28.2采购合同不得背离磋商文件和响应文件的实质性内容。

29、履约担保

29．1 在合同协议书签署前，成交供应商应按本须知前附表第20项规定的金额向采购人提交履约保证金。

29．2 若成交供应商不能按本须知第29.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其报价保证金，给采购人造成的损失超过报价保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30、成交服务费

30.1   成交供应商在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费按以下标准下浮20%执行，收费金额差额定率累进法计算，具体收费标准按下表的计算（若按本标准计算的服务费低于5000元时，按5000元收取）:

| 成交金额（万） 费率 | 磋商项目 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100－500 | 0.7% |

例如：某磋商采购项目成交金额为400万元，计算采购代理服务费收费额如下：

100万元×1.0%＝1.0万元

（400－100）万元×0.7%＝2.1万元

合计收费＝（1.0+2.1）*80%＝1.984万元

30.2  成交服务费的货币为人民币。

30.3  成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

30.4  成交服务费不在报价中单列。

30.5  	成交供应商如不交纳成交服务费，采购代理机构将在其磋商保证金中抵扣成交服务费。

30.6  如成交供应商放弃成交资格或因违法违规行为被取消成交资格的，成交服务费不予退还。

- 质疑和投诉

31、质疑和投诉

31.1	供应商对采购文件、采购过程和成交结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及有关法规的规定，向相关部门书面提出。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

31.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告发布之日。

31.3	提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.4	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

31.5	质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.6	质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书复印件加盖公章、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.7	质疑受理部门：广州顺为招标采购有限公司。

31.8	提交质疑文件地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室。

31.9	采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com），供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。

31.10	 采购供应商质疑函范本可在广州顺为招标采购有限公司网站（www.gzswbc.com）下载专区自行下载。

32、其他

32.1 本磋商文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司。

### 附表一：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选（GZSW23156GC2123）初步审查表

评委签名：

| 评 审 内 容 |  |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1．供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 (提供承诺书，参照《附件一：诚信报价承诺书》)： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的工程项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”，供应商须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）中小企业划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（工程）（见本磋商文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见本磋商文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |
|  | 3．本项目的特定资格要求： （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。参照《附件一：诚信报价承诺书》格式内容承诺。 （3）供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含以上资质）； （4）供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； （5）拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月项目负责人在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）。 注：①、建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目磋商截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。 ②、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 （6）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月专职安全员在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（项目负责人和专职安全员不得同为一个人） （7）广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径。 （8）响应供应商必须是广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市中定点供应商库内“装修工程”类的供应商，服务区域包含广州市。（需提供广东政府采购智慧云平台的查询截图证明，查询网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）。 （9）本项目不接受联合体参与。 |
| 符合性审查 | 符合磋商文件规定的签署及盖章要求 |
|  | 满足磋商文件提出的施工工期及工程质量标准要求 |
|  | 报价有效期满足磋商文件要求（报价有效期为90天） |
|  | 用户需求没有重大偏离或保留（“★”号条款） |
|  | 没有其它未实质性响应磋商文件的要求，且无经评委认定为无效报价的 |
|  | 磋商报价没有超出工程预算。（本项目工程预算为人民币500,000.00元） |
| 结 论 |  |

1．表中通过的填写“√”或不通过的“×”。

2．在结论栏中按“一票否决”，填写“合格”或“不合格”。

### 附表二：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选（GZSW23156GC2123）技术评分表

评委签名：

| 技术评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重要技术条款响应情况 | 根据响应供应商对用户需求书中第四点“ 项目技术条款要求”的带“▲”的重要技术条款响应情况进行评审： （1）“▲”条款完全满足技术条款要求，得18分，每一个“▲”条款不满足（负偏离）扣3分，扣完为止。 注：带“▲”条款，用户需求书中要求提供证明文件的，如不能提供证明文件或者提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。 | 18 |
|  | 一般技术条款响应情况 | 根据响应供应商对用户需求书中第四点“ 项目技术条款要求”的一般技术条款响应情况进行评审： （1）一般技术条款完全满足要求得14分，每一个一般技术条款不满足（负偏离）扣0.5分，累计扣分达到≥6分的，属于对技术条款有较大偏离，统一得基本分3分。 注：一般技术条款，用户需求书中要求提供证明文件的，如不能提供证明文件或者提供有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。 | 14 |
|  | 环境改造整体建设方案 | 根据响应供应商提供的针对本项目环境改造的整体建设方案，包括方案说明、平面设计图、施工图、设计效果图等进行综合评价： - 方案设置合理，针对性强，符合项目实际需要并有利于实施，得12分； （2）方案设置较合理，针对性较强，较符合项目实际需要，得6分； （3）方案设置基本合理，针对性一般，基本符合项目实际需要，得4分； （4）方案设置不合理，无针对性，不太符合项目实际需要，得2分； （5）无提供相关整体建设方案，得0分。 | 12 |
|  | 售后服务方案 | 根据响应供应商提供的售后服务方案（包括但不限于质保期、维护维修保养方案等）进行评审： - 售后服务计划完善、有保障，针对性强，得3分； （2）售后服务计划基本完善、基本有保障，针对性一般，得2分； （3）售后服务计划不完善、保障性差，无针对性，得1分； （4）无提供相关方案，得0分。 | 3 |
|  | 培训方案 | 根据响应供应商提供的针对本项目的培训方案进行评审： - 方案设置合理，针对性强，得3分； （2）方案设置基本合理，针对性一般，得2分； （3）方案设置不合理，无针对性，得1分； （4）无提供相关方案，得0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 50 |

注：1. 评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。

### 附表三：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选（GZSW23156GC2123）商务评分表

评委签名：

| 商务评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务条款响应情况 | 根据响应供应商对用户需求书的中除去第四点“ 项目技术条款要求”以外的条款响应情况进行评分： 全部满足或优于的得5分；每一个商务条款不满足（负偏离）扣1分，累计扣分≥4分的，视为对商务条款有较大偏离，统一得基本分1分。 | 5 |
|  | 服务支撑能力 | 根据响应供应商的直接跟踪服务，服务响应能力进行评分： 响应供应商在接到采购人通知后能在1小时内响应，2小时内到达现场处理问题，满足得3分，不满足的得0分。（报价时需提供承诺函并加盖响应供应商公章，不提供不得分） | 3 |
| 3 | 同类项目业绩 | 响应供应商自2020 年1月1日以来完成过类似的项目业绩经验 (类似业绩指装修、修缮、改造类的项目，每有一个项目满足要求的，得1.5分，本项最高得6分。(需同时提供合同复印件与竣工验收报告证明，证明材料须具有履约各方的盖章，不提供或提供不全的，不得分) | 6 |
| 4 | 企业体系认证情况 | 1.具有质量管理体系认证证书，得2分； 2.具有环境管理体系认证证书，得2分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 注：响应供应商需提供上述有效期内的证书复印件并加盖公章，且同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”（网址http://www.cnca.gov.cn/）互联网查询截图（证书状态须为有效）。不提供证明文件不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 20 |

注：1.评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。

第二章  合 同 文 件 格 式

（合同格式以广东政府采购智慧云平台电子卖场生成的最终合同稿为准，双方根据磋商文件以及响应文件内容签订合同，如有其他约定的双方另行签订补充协议并予以确认）

广东政府采购智慧云平台电子卖场

装修工程定点采购合同

合同名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

合同金额(元)：

人民币大写：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：按图纸要求完成工程量清单内容。

1.4承包方式：总价包干。

1.5工期：合同生效之日起         个日历天内完工。

1.6工程质量：合格。

1.7合同总价款（人民币小写）：                （人民币大写）：

2.甲方工作

2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆、改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前 5天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定。

3.2指派          为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担。

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.5工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理之日起计算，修缮工程保修期为2年，在保修期内因施工造成的工程质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：

6.1.1合同款支付按照磋商文件《用户需求书》规定执行。

6.1.2除本合同约定事项外，磋商文件所约定的其它有关工程质量标准、验收、违约、变更及结算等用户需求书中规定相关事宜，与广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同文本条款具有同等法律效力（本项目明确不适用政府采购文本条款除外）。 用户需求书与本合同约定不一致的，以用户需求书约定为准（本条款有特别说明的除外）。

6.2乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件：

7.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法：

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

7.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

Ⅰ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费、预算包干费不计取。

7.5.6其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由乙方采购供应至施工场地。

8.2材料设备应附有出厂合格证明。如甲方对材料、设备有异议，应进行检验，检验费用由采购方承担。

8.3材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承担由此造成的所有费用及损失；

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。

12不可抗力

12.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际情况可部分或全部免除承担违约责任。

13其它约定

13.1本合同自双方签字盖章之日起开始生效，甲乙双方不得单方面变更和解除合约。在合同有效期内，合同的变更需征得双方的同意并以书面的形式确认变更的内容，经双方签字盖章的合同变更内容与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

甲方代表：

甲方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

乙方(盖章)：

乙方代表：

开户银行：

银行账号：

乙方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

第三章 用 户 需 求 书

一、用户需求书

注：本项目标注有“★”号的条款要求，响应供应商必须满足，如有一项不满足（负偏离），则视为无效报价。

- 工程概况：

1、建设单位（发包人/采购人）：广东省外语艺术职业学院

2、工程名称：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选

3、建设内容：本项目是对岭南舞蹈实训楼文化长廊进行改造，建设范围为400 m²（室内）。具体以《用户需求书》为准。

4、工程预算：¥500,000.00元。（其中：暂列金额¥  50,000.00 元，绿色施工安全防护措施费¥ 19,000.00 元）

5、建设地点：采购人指定地点。

★6、建设工期：自开工令签发之日起60日历天内完成并交付使用。

★7、绿色施工安全防护措施费及暂列金额不作为竞争性费用，供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。

★8、特别说明：本项目通过竞争性磋商的方式择优选择一名成交供应商，采购人通过广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商库直接选择本项目成交供应商作为定点供应商，发出议价邀请，本项目的成交价格作为议价成交价格。

- 项目要求：

1、基本要求：

本项目是对岭南舞蹈实训楼文化长廊进行改造，建设范围为400 m²（室内），改造后将更加凸显实训楼国际属性，以及现代教学氛围。

关键词：#岭南 #舞蹈 #生活 #元宇宙 #科技 #展示 #虚实互动

主题构思：基于以上关键词，结合首层空气屏展示，顶层绿幕录制的主线，设定主题为“舞蹈与生活”。表达的意思是：在不同媒介传播时代中，舞蹈的展现方式与生活方式的相互交融与和谐发展。

目前，采购人的岭南舞蹈实训楼文化长廊配备的现代教学氛围不足，现有公共空间配套装修较为老旧，仅停留在宣传过往活动，满足底层装饰的层面上，尚未达到艺术化、国际化、现代化的学术氛围要求。实训楼现有的装饰（各楼层活动宣传/师资力量宣传/宣传显示大屏）、室内外整体装饰风格过于老旧；实训室需要文化空间营造氛围，岭南舞蹈实训楼文化长廊原内部公共空间无内部装修，环境简陋无任何文化氛围；因此文化空间建设十分有必要，从而达到元宇宙岭南艺术文化教育沉浸式体验空间的改造设计目的。

（一）	总体目标

岭南舞蹈实训楼文化长廊拟建设成为广东省外语艺术职业学院艺术教育学院“艺术实践与文化浸润”中各专业协作性的综合教学、教研、实践场所，为培养具有创新素质的艺术类人才服务。项目建设乃是为了增强广东省高职院校实践教学示范中心的辐射功能，同时也为采购人各合作单位的艺术类实践教学改革提供一定的借鉴意义，并最终推进广东省外语艺术职业学院创意产业化建设服务。

岭南舞蹈实训楼文化长廊创建之后，可为采购人艺术教育类专业课程的实践及教学提供直接研究环境：在培养具有扎实知识基础的学生外，对其教学实践能力提供充分的硬件条件。

（二）	具体目标

项目具有清晰的目标及所辐射的社会效益，具体如下：

（1）项目开展将有利于促进学生了解地方文化历史、教学基础知识和实践技术，培养优秀的毕业生，走向社会后在各自的岗位上为社会服务。

（2）项目实施将增强采购人的综合实力，可为社会上条件不足的办学点提供实验条件，也能为社会上条件不足的机构但却期待开展相关基础培训提供有力落实保障，还可以结合实习基地的建设，以设备和人员的优势，带领学生参与教学市场的竞争，将教学实践作品推向社会。

（3）项目持续可在高职院校艺术教学和表现方面获得一系列的经济效益（如申请项目招标，参与省部级重大课题、建立科研示范点等），也可以将采购人教学成果技术直接转化为生产力，服务于地方经济建设。

2、具体工程内容以最终采购人确认的施工图及工程量清单为准，施工图纸和工程量清单不符时，以施工图纸为准。岭南舞蹈实训楼楼层分布如下：

- 承包方式：

★1、本采购项目为固定总价包干项目，按照用户需求书、采购需求清单及现场施工条件，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包设备安装、包运输、包保险、包联动调试、包验收、包保修等并取得相关部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

- 项目技术条款要求：

- 采购需求清单：

附件1：

| 序号 | 区域 | 类型 | 分项内容 | 技术说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼入口 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面、地面拆除 | 1项 |
|  |  | 天花工程 | 铝塑板天花 | 1.0.8mm厚50系列轻钢龙骨 2.12mm阻燃多层板、 3.外贴铝塑板 | 42㎡ |
|  |  |  | LED灯具 | LED 灯具 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 新建结构 | 75mm国标主龙骨配50mm副骨封9mm阻燃夹板+8mm龙牌石膏板 | 25㎡ |
|  |  |  | 木纹铝格栅 | 定制50*100mm铝格栅隔断,配件安装 | 17㎡ |
|  |  |  | 墙面饰面 | 净味乳胶漆饰面 | 35㎡ |
|  |  | 地面 | 地砖 | 地面新铺地砖 | 42㎡ |
| 2 | 楼梯间 | 楼梯工程 | 拆除、翻新 | 墙面杂物拆除、楼梯扶手刷漆翻新 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 造型发光条 | 定制铝制造型条+led灯带模组 | 108m |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 灯箱、安迪板背胶画面、不干胶刻字、木结构造型挂板等 | 4项 |
| 3 | 一楼 | 拆除工程 | 拆除 | 天花、墙面、地面拆除 | 1项 |
|  |  | 天花工程 | 吊顶结构 | 1、∅8钢筋吊杆，轻钢龙骨结构 2、双层8mm厚石膏板 3、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆、清油封底 | 60㎡ |
|  |  |  | 吊顶饰面 | 1.基层类型、喷刷部位:天花硅石膏板基层 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子、白色无机涂料各三遍 | 60㎡ |
|  |  |  | 铝通天花 | 定制50*100mm铝格栅天花,间隔120mm安装 | 15㎡ |
|  |  |  | 灯槽灯具 | 条形灯具 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 木纹铝格栅 | 定制50*100mm铝格栅隔断,配件安装 | 15㎡ |
|  |  |  | 墙面饰面 | 净味乳胶漆饰面 | 100㎡ |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 1组 |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |
| 4 | 二楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |
| 5 | 三楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 1组 |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 2项 |
| 6 | 四楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |
| 7 | 五楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |
| 8 | 其他 | 材料搬运 |  | 施工材料搬运、成品搬运 | 1项 |
|  |  | 垃圾清运 |  | 建筑垃圾清运出校外处理 | 1项 |
|  |  | 保洁 |  | 现场清洁 | 1项 |
|  |  | 整体设计 |  | ▲岭南舞蹈实训楼文化长廊整体设计，投标文件中需提供针对本项目的平面设计图、施工图及设计效果图； | 1项 |
|  |  | 施工保护 |  | 施工围蔽保护，地面保护 | 392㎡ |
| 9 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 金额：￥19,000.00元 | 1项 |
| 10 | 暂列金额 |  |  | 金额：￥50,000.00元 | 1项 |

| 序号 | 货物名称 | 规格配置、技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空气显示终端 | 1、显示尺寸:86英寸 2、最大分辨率:3840X2160 (4k) 整体尺寸:2000x1220x350mm 机身颜色:磨砂白 3、触摸方式:红外十点触摸 4、声音:内置双音响喇叭 液晶面板:TFT透明液晶屏 5、显示对比度 16:9 6、点距 0.9405(H)x0.9405(V) 7、刷新频率:60HZ 8、响应时间 8ms 9、透光性:≥98% 10、色彩对比度 2000:1 11、亮度 (cd/m2) 450~600d/m2 12、显示面积 1897(H) x 1069(V) 13、色彩深度 16.7M 14、可视角度(上/下，左/右) 178°(H)/ 178° (V) 接口:USBx3、HDMIx1、电源接口 操作系统:支持win7/win8/win10 (备注:不包含电脑主机 ) | 1套 |  |
| 2 | 超写实数字人 | ▲1、可驱动数字人形象(1+N)+声音（致欢迎辞、内容解说）； ▲2、内置自主开发运作系统及编辑软件； 3、指定摄影棚完成形象捕捉+声音克隆、数字人训练建模、交付使用； 4、定向交互（NLP语言模型）/非定向互动(ChatGPT AI模型)； ▲5、提供舞蹈视频设置循环播放； | 1套 |  |
| 3 | VR头显 | 1、CPU性能相当或优于：XR2，Kryo 585核心，8核64位，最高主频 2.84GHz，7nm制程工艺 2、GPU性能相当或优于：Adreno 650，主频 587MHz 3、内存：≥6GB RAM，LPDDR4X 4、闪存：≥UFS3.0 256GB 5、WIFI 性能相当或优于：2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G双频 6、支持头部6Dof定位 7、手柄：6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 | 2套 |  |
| 4 | 元宇宙中控系统 | ▲定制，控制动捕内容到VR头显+空气屏+机器人多维显示（提供系统界面截图） | 1套 |  |
| 5 | 动捕采集 | 1.传感器类型：采用USB串口通信 2.感应点数量：≥ 27、捕捉范围：360°全范围、 加速度参数：±8G、姿态精度：ROLL<0.5°YAW<1°、陀螺仪参数：±2000、数据帧率：601HZ,72HZ,80HZ,96Hz、数据类型：RAW、QUA、EULER、BVH、FBX ▲3.可进行现场展示并即时回放 | 1次 |  |
| 6 | 裸眼输出终端 | 梯间输出终端机，规格大小：≥65寸，≥2G+32G 4Khdr10； | 4台 |  |
| 7 | 强弱电工程 | 1.强电布线：使用国标电源线位4平方单股双塑铜线；金属配电箱1个，总开关1个（带漏电保护4P+N）；灯每6盏灯一个回路，独立1P空开，使用国标电源线位2.5平方单股双塑铜线； 2.网络布线：使用六类非屏蔽网线，六类网络水晶头，安装网络接口面板。传输速率达到1000Mbps；每个信息点使用唯一线缆标识（防水）进行两端标识； 3.走线合理规范，横平竖直，美观，减少强弱电交叉； 4、综合布线产品要求符合中华人民共和国工业和信息化部颁布的相关国家标准。 | 1项 |  |
| 8 | 文化建设及环境改造 | 详见附件1 | 1项 |  |

- 质量、验收、安全文明标准和工程保修期：

★1、工程质量标准：依据本采购文件的要求，本采购工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量，工程质量要求达到 合格 质量标准

2、工程验收标准：

（1）采购人接到成交供应商可开展验收通知后15天内组织验收。

（2）以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，《工程施工质量验收规范》合格标准为依据进行验收。

（3）项目所涉及的相关设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（4）相关设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（5）成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（6）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因相关设备质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。相关设备符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

3、安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

4、工程保修期要求：按《建设工程质量管理条例》规定。本项目的施工部分保修期为2年，采购需求清单中的相关设备保修期为3年，保修期自工程竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用和因此而造成的损失由成交供应商负责。保修期内成交供应商对项目所涉及的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (有偿) 维修保养服务。

5、售后服务要求：在质量保修期内施工造成的工程质量问题，成交供应商在接到采购人通知后 2 小时内响应，4 小时内到达现场，8 小时内处理完毕。如涉及到产品设备更换等问题，若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 施工要求：

1、施工用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。要求成交供应商安装独立施工用水用电表。费用由成交供应商解决。施工场地内水、电管线由成交供应商根据施工需要自行解决。

2、本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

3、在夜晚施工应挂警示灯。

4、按工程量清单及现场情况施工，与之不明确的或要深化的应及时提出。

5、施工范围的具体位置及可交付施工安排的用地范围见现场，由采购人指定。

6、材料及电源配置：一切电缆、电线、电箱、开关、插座材料及定位均由采购人在现场决定。其他相关施工材料按规定提供样板、由采购人确定。

7、所有拆除的物品如采购人认为有用的需留给采购人并搬到指定位置。

8、成交供应商必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

9、成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

10、成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

- 现场人员要求：

1、成交供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，与报价时提供的名单一致。如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消其成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。委派与工程项目的项目经理及技术负责人为现场管理代表，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，现场物件堆放整齐，道路畅道。

2、成交供应商应按《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）实施管理，并接受采购人和监理单位的监督。项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，否则成交结果无效，且成交供应商必须赔偿采购人因此所造成的损失。发生注册建造师需要更换情况的，成交供应商应按广东省住房和城乡建设厅《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》(粤建市〔2009〕8号)的通知规定，成交供应商应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。更换后的项目经理应与成交单位的响应文件所确定的项目经理的主要条件一致。

3、成交供应商在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

4、成交供应商必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证。

- 现场管理：

1、成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

2、施工期间必须保持原有道路完整，不得另外开挖道路，所有材料转运费、保管费用由施工队自行负责。在工程进行中，成交单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

3、成交供应商必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

4、成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。施工用水、用电由采购人指定驳接点，由成交供应商自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

5、成交供应商应自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

6、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

7、成交供应商必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交供应商负责。

8、成交供应商在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

9、建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 材料及设备供应要求

1、本工程承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担，采购人不提供任何材料。

2、采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足建设单位（采购人）的要求。

3、采购前须把样板报给采购人选定。所有材料都必须有材料质检部门出具的产品合格证、生产许可证等证明材料，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

4、由于成交供应商提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由成交供应商负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

5、若成交供应商使用的标准在本磋商技术要求的规定外，成交供应商应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如成交供应商所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。响应供应商应将明显的差异在响应文件中详细说明。

6、报价时须提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由成交供应商承担。

7、采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

8、报价范围内工程所用的设备，由成交供应商提供。

- 分包要求

合同项下的设计工作应由具备对应本项目规模所需的设计资质能力的设计单位承接，若成交供应商不能满足要求的，供应商应将设计工作分包给满足下列其中任意一项要求的设计单位承接：

- 工程设计综合资质甲级；

- 工程设计建筑行业设计乙级或以上资质；

- 工程设计建筑行业（建筑工程）专业设计乙级或以上资质；

- 建筑装饰工程设计专项乙级（或以上）资质；

- 建筑设计事务所资质，

注：在签订合同时一并提交上述证明材料给采购人登记，如采用分包方式的，还应提供成交供应商与分包单位签订的分包协议，相关设计费用已包含在响应报价当中。

- 资料与归档

1、项目竣工验收后15天内成交供应商提供竣工验收资料、工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

2、成交供应商向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 其他说明

1、响应供应商成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换响应文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

2、施工中因成交供应商原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由成交供应商承担。

3、响应供应商所提供的资料必须属实，成交后如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

4、响应供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5、采购人协助成交供应商办理施工报建等有关手续，采购人提供有关资料。

6、响应供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 工程进度款支付

1、合同签订后，采购人在15个日历天内，向成交供应商预付合同总价的30%作为预付款；

2、工程完工后，经采购人确认完毕，采购人在15个日历天内，向成交供应商支付至合同总价的80%。

4、工程竣工验收合格且完成结算定案后，15个日历内按工程结算价向成交供应商支付至工程结算价的 97 %，结算价的3%作为工程保修金，保修金在质保期满且无质量问题后14天内结算清楚，余额无息退还成交供应商。

5、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式；

6、每笔款项支付前，成交供应商同时向采购人提供相应金额的税务发票。（注：本合同的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间，不含财政支付部门审查的时间。）

- 报价要求

1、本工程的总报价采用磋商须知前附表第11项所规定的方式。

2、本项目采用竞争性磋商方式采购，须进行第二次报价即最终报价，最终报价以总价进行报价。成交综合单价按最终报价的下浮率计取，下浮率=（第一次报价总价-最终成交总价）/第一次报价总价。 第二次报价即最终报价的清单单价若未作说明，则应按最终报价的下浮率统一计算的合理单价。

3、本工程的响应报价总价包干，结算不调整（合同另有约定的除外）。响应供应商应根据采购人采购需求清单等资料，结合现场情况、市场情况和企业自身实际进行报价。但不得低于企业成本，否则视为无效报价。

4、响应供应商的响应报价，应由响应供应商自主报价。响应供应商应按《采购需求清单》中列出的工程项目填报综合单价和合价。响应供应商未填综合单价或合价的工程项目，或响应供应商已填，但由于错误理解产生的漏报项目费用，将视为该费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

5、《采购需求清单》中的单价与其数量相乘的总和，应与合价相符，不符时以单价乘以数量的总和为准。

6、响应报价单价采用综合单价法，响应供应商应按采购人提供的采购需求清单的格式和要求填报，且响应供应商不得修改采购人提供的清单中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量等实质性内容。

7、综合单价应包括设备费、材料费、运输费、其他直接费、间接费、税金及现行有关文件规定需要计取的所有相关费用；

8、响应供应商对《采购需求清单》内的子目未进行报价的，在合同实施后，采购人将不予以支付，并视为该子目费用已分摊在其他价款的单价或合价内；

9、综合单价应是固定不变价，即不允许同一报价分项有不同综合单价，综合单价在合同执行期间不作调整，报价清单内未包含的增加的工程内容按合同约定结算；

10、响应供应商按用户需求书所列暂列金（暂列金额不参与浮动）参考报价，暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于工程变更等因素发生的工程价款调增，经采购人确认的工程量清单外的相应的造价、规费、税金等其他费用，列入最终结算总价。

11、响应供应商的总报价，应是按照工期和采购人要求，在磋商文件要求的建设地点，完成采购范围内已由采购人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

12、响应供应商一旦成交，响应供应商对采购人提供的采购需求清单中列出的工程项目所报出的报价（措施项目费没有单独列出的，视为已经包含在总报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使采购需求清单项目的工程量发生变更，成交响应文件列出的报价也不发生改变。

13、投标报价均以人民币“元”为单位，并保留小数点后二位。

- 结算原则

1、本合同价款采用总价合同

2、本合同价款采用总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单及施工图纸相对应内容。

3、合同价款中包括的风险范围：

3.1成交供应商所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币 汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施  工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

3.2成交供应商须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。成交供应商未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的成交供应商应该从图纸或现场中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由成交供应商承担，合同价不会因成交供应商的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

4、合同价款的调整事件：

4.1本合同属总价包干合同，施工图纸、工程量清单包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图纸已有相关内容，均不调整价款。

4.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证（暂估价项除外）增减经费经采购人和成交供应商双方确认后实施。

（2）采购人给定的以暂估价（项）形式列出的。

（3）金额在1000.00元以下的变更不做价款调整。

5、调整方法：

5.1设计变更和现场签证由成交供应商提出经采购人确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位（如需)、采购人签字才能生效,成交供应商因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由成交供应商负责。

5.2采购人给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由成交供应商提出经采购人确认后进行调整。

6、设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

6.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

6.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

6.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期广州市建设工程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价：

Ⅰ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由成交供应商按照市场报价，由采购人监理单位及采购人审定后作为结算依据。

6.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，成交供应商按照施工当期的市场价格编制预算，送采购人/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

6.5措施项目费、预算包干费不计取。

6.6其他

（1）成交供应商因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备成交供应商费用而发生的债务纠纷,由成交供应商自行解决,采购人不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）绿色施工安全防护措施费。成交供应商应按规定填报绿色施工安全防护措施费，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）税金。税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）成交供应商应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，成交供应商必须在发生计日工24小时内，向监理人和采购人提交现场签证，否则不予计量。

7、材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，采购人不再另外调整。

8、图纸及工程量清单内容任一缺项漏项的，按不缺项漏项部分执行，不调整价款。如原图纸或工程量清单上有的项目，因变更不予施工，则相应在结算时扣减。

第四章  响 应 文 件 报 价 函

部 分 格 式

（本部分内容仅为方便响应供应商编制响应文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文件其他部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准。响应文件须编制页码，且页码必须连续）

{磋商工程项目名称} 工程施工磋商

响应文件

项目编号：   {项目编号}

项目名称：       	  {磋商工程项目名称}

响应文件内容：    	 	响应文件报价函部分

响应供应商：                  		              （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、响应文件签署授权委托书

三、报价函

自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 准入条件 | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，在中华人民共和国境内注册的法人。 “详见响应供应商资格要求” | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 响应供应商的 合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 工期、工程质量标准 | 满足磋商文件提出的施工工期及工程质量标准要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 用户需求书 | 用户需求没有重大偏离或保留 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第（）页 |

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：      年   月    日

1.2评审项目报价资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
| 注：根据磋商文件第一章《响应供应商须知及磋商须知前附表》技术、商务打分表逐条响应 |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （响应供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件。

响应供应商：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                          （响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权委托代理人身份证正、反面复印件。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

响应供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、报 价 函

致：   {采购人名称}

1、根据你方磋商工程项目编号为  {项目编号}  的  {磋商工程项目名称}  工程磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB¥      元）的磋商报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单、图纸的要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方承诺采用以固定总价包干、措施费包干的方式，报价在合同实施期间保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作任何调整。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

4、一旦我方报价，我方保证按合同协议书中规定的工期    日历天完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件的规定缴纳履约保证金，提交方式按照采购人要求可采用支票、银行汇付（含电汇）、银行保函等形式。

6、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的磋商须知中第15条规定的报价有效期（90天）内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本报价函一起，提交人民币          元作为报价担保。

供 应 商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	            	电话：		           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

四、报 价 函 附 录

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（人民币:元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：绿色施工安全防护措施费 （人民币:元） | 大写： 壹万玖仟元整 |  |
|  | 小写： ￥19,000.00元 |  |
| 其中：暂列金额 （人民币:元） | 大写：伍万元整 |  |
|  | 小写：￥50,000.00元 |  |
| 总 工 期 |  |  |
| 报价有效期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保 修 期 限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派的专职安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全生产考核 合格证（C类或C3类）编号 |  |

注：以上各项供应商均须填写。

第五章  响 应 文 件 商 务

部 分 格 式

（本部分内容仅为方便响应供应商编制响应文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文件其他部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准。响应文件须编制页码，且页码必须连续）

{磋商工程项目名称}工程施工磋商

响应文件

项目编号：     {项目编号}

项目名称：      	  {磋商工程项目名称}

响应文件内容：     		  响应文件商务部分

响应供应商：                             （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

目    录

- 报价说明；

- 报价一览表；

- 工程量清单报价表；

- 用户需求响应；

- 报价需要的其它资料。

一、报价说明

1.本报价依据本工程磋商须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

4. 报价表中，凡输入“0”的内容，视为此费用已综合考虑进其它竟争性报价中，而并不表示不产生费用。

5.本报价的币种为人民币 。

6.响应供应商应将报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。

报价一览表

项目名称：广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选

磋商编号： GZSW23156GC2123

| 序号 | 项目名称 | 总报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省外语艺术职业学院岭南舞蹈实训楼文化长廊建设项目定点议价供应商资格遴选 | 小写：¥ 大写：人民币 |  |

注：此表的合计是所有需采购人支付的金额总数即总报价。

响应供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日   期：     年     月     日

- 工程量清单报价表

- 附件1：

| 序号 | 区域 | 类型 | 分项内容 | 技术说明 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼入口 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面、地面拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 天花工程 | 铝塑板天花 | 1.0.8mm厚50系列轻钢龙骨 2.12mm阻燃多层板、 3.外贴铝塑板 | 42㎡ |  |  |
|  |  |  | LED灯具 | LED 灯具 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 新建结构 | 75mm国标主龙骨配50mm副骨封9mm阻燃夹板+8mm龙牌石膏板 | 25㎡ |  |  |
|  |  |  | 木纹铝格栅 | 定制50*100mm铝格栅隔断,配件安装 | 17㎡ |  |  |
|  |  |  | 墙面饰面 | 净味乳胶漆饰面 | 35㎡ |  |  |
|  |  | 地面 | 地砖 | 地面新铺地砖 | 42㎡ |  |  |
| 2 | 楼梯间 | 楼梯工程 | 拆除、翻新 | 墙面杂物拆除、楼梯扶手刷漆翻新 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 造型发光条 | 定制铝制造型条+led灯带模组 | 108m |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 灯箱、安迪板背胶画面、不干胶刻字、木结构造型挂板等 | 4项 |  |  |
| 3 | 一楼 | 拆除工程 | 拆除 | 天花、墙面、地面拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 天花工程 | 吊顶结构 | 1、∅8钢筋吊杆，轻钢龙骨结构 2、双层8mm厚石膏板 3、自粘胶带、板面钉眼封点防锈漆、清油封底 | 60㎡ |  |  |
|  |  |  | 吊顶饰面 | 1.基层类型、喷刷部位:天花硅石膏板基层 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子、白色无机涂料各三遍 | 60㎡ |  |  |
|  |  |  | 铝通天花 | 定制50*100mm铝格栅天花,间隔120mm安装 | 15㎡ |  |  |
|  |  |  | 灯槽灯具 | 条形灯具 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 木纹铝格栅 | 定制50*100mm铝格栅隔断,配件安装 | 15㎡ |  |  |
|  |  |  | 墙面饰面 | 净味乳胶漆饰面 | 100㎡ |  |  |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 1组 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |  |  |
| 4 | 二楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |  |  |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |  |  |
| 5 | 三楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |  |  |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 1组 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 2项 |  |  |
| 6 | 四楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |  |  |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |  |  |
| 7 | 五楼 | 拆除工程 | 拆除 | 墙面杂物拆除 | 1项 |  |  |
|  |  | 立面工程 | 墙面饰面 | 木纹饰面板 | 1项 |  |  |
|  |  |  | 灯箱 | 铝边框+led灯组模组+uv软膜饰面 | 2组 |  |  |
|  |  | 其他工程 | 美工 | 油墨喷涂/亚克力字/不干胶 | 1项 |  |  |
| 8 | 其他 | 材料搬运 |  | 施工材料搬运、成品搬运 | 1项 |  |  |
|  |  | 垃圾清运 |  | 建筑垃圾清运出校外处理 | 1项 |  |  |
|  |  | 保洁 |  | 现场清洁 | 1项 |  |  |
|  |  | 整体设计 |  | 岭南舞蹈实训楼文化长廊整体设计，提供针对本项目的平面设计图、施工图及设计效果图； | 1项 |  |  |
|  |  | 施工保护 |  | 施工围蔽保护，地面保护 | 392㎡ |  |  |
| 9 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 金额：￥19,000.00元 | 1项 |  |  |
| 10 | 暂列金额 |  |  | 金额：￥50,000元 | 1项 |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 规格配置、技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空气显示终端 |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 超写实数字人 |  | 1套 |  |  |  |
| 3 | VR头显 |  | 2套 |  |  |  |
| 4 | 元宇宙中控系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 5 | 动捕采集 |  | 1次 |  |  |  |
| 6 | 裸眼输出终端 |  | 4台 |  |  |  |
| 7 | 强弱电工程 |  | 1项 |  |  |  |
| 8 | 文化建设及环境改造 | 详见附件1 | 1项 |  |  |  |

三、用户需求响应

- 用户需要响应表

[说明]响应供应商应对照磋商文件要求与报价的实际情况对磋商文件用户需求书要求的条款内容作响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“Ο”，并将差异情况说明。★号条款为不可偏离项，★号条款负偏离或不满足，按照无效报价处理。

| 序号 | 用户需求书要求 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 |  |  |
| 2 | 项目要求 |  |  |
| 3 | 承包方式 |  |  |
| 4 | 质量、验收、安全文明标准和工程保修期 |  |  |
| 5 | 施工要求 |  |  |
| 6 | 现场人员要求 |  |  |
| 7 | 现场管理 |  |  |
| 8 | 材料及设备供应要求 |  |  |
| 9 | 资料与归档 |  |  |
| 10 | 其他说明 |  |  |
| 11 | 工程进度款支付 |  |  |
| 12 | 报价要求 |  |  |
| 13 | 结算原则 |  |  |

响应供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

1.1 实质性条款（带“★” 项）响应表

| 序号 | 用户需求书要求 | 实际响应情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件第（）页 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、响应供应商应对磋商文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在响应文件第几页。

响应供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 主要材料设备表

主要材料设备表

工程                      共     页，第    页

| 序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号/品牌 | 厂家/品质等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

响应供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

四、报价需要的其他资料

1、证明材料

[说明]响应供应商应按照磋商文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容：

资格证明材料复印件加盖公章：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于磋商截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。参照《附件一：诚信报价承诺书》格式内容承诺。

4）供应商须具备承担本项目所需的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含以上资质）；

5）供应商须具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

6）拟担任本工程项目负责人的人员为市政公用工程专业二级或以上级别的注册建造师，项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月项目负责人在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（在磋商开始时间起至本项目完工前，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人）。

注：①、建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。项目负责人不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。供应商承诺的项目负责人在建工程项目情况与本项目磋商截止日当天采购代理机构通过相关公开数据信息网站查询结果不一致的，以采购代理机构网上查询结果为准。

②、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》、《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》，注册建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

7）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），并且同时提供在磋商截止日前3个月内任意1个月专职安全员在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。上述证书应在有效期内。（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）

8）广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径。

9）响应供应商必须是广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市中定点供应商库内“装修工程”类的供应商，服务区域包含广州市。（需提供广东政府采购智慧云平台的查询截图证明，查询网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）。

附件1：

诚信报价承诺书

广州顺为招标采购有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（招标编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加报价并在此承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

四、我单位具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

五、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

六、我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），且未因涉嫌违法违纪被检察机关立案调查；

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：               。（注：本条款由响应供应商如实填写，如有，应列出全部满足磋商邀请函中供应商资格要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

八、我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受采购人作出的取消报价资格、成交资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日     期：    年      月     日

附件2：

拟派的项目负责人没有在建或在标工程项目承诺书

致：（采购人）

（姓名）  ，受         （申请单位）         委派，拟在（项目名称）            中担任项目负责人（即项目经理）一职。

为满足本工程的招投标工作的要求，我司在此郑重承诺，拟派的项目负责人在磋商开始时间起，未在任何在建或在标工程项目中担任项目负责人。

如我司有幸成交，且被发现拟派的项目负责人有在标或在建工程项目中担任项目负责人时，我司同意放弃该工程的成交资格，并承担因此而产生的全部责任。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日     期：    年      月     日

附件3：政策适用性说明

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。标的名称按服务名称填写，行业应按采购文件中明确的所属行业填写，不能留空。响应供应商须正确填写上表内容，否则应承担最有不利于响应供应商的后果。

响应供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商若是残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位应当同时满足的条件详见：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm。供应商若不是残疾人福利性单位，此声明函无需提供。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.服务费承诺书

承诺书号：ZB23156GC2123

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵公司组织的磋商编号为{项目编号}  的  {磋商工程项目名称}的磋商中获得成交供应商资格，我方保证在收到《成交通知书》后，按要求，向贵公司交纳服务费（按磋商须知）。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的保证金或建设单位付给我方的成交工程规定的预付款中扣付，并在此同意和要求买方（应广州顺为招标采购有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

响应供应商法定名称（法人公章）；

响应供应商法定地址：

响应供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

4、其它资料格式

4.1	 响应供应商简介。

4.2	同类项目业绩。

4.3	 企业认证。

4.4 名称变更证明。

4.5 响应供应商认为有必要提供的其它资料。

4.1  响应供应商简介

响应供应商简介（响应供应商基本情况介绍）

响应供应商情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

4.2  同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 竣工日期 | 用户联络电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、按照《商务评分表》要求提供。

4.3  企业认证。

1、按照《商务评分表》要求提供

4.4  名称变更证明

本次磋商，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），响应供应商应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

4.5  响应供应商认为有必要提供的其它资料

《商务打分表》要求提供的其它证明材料。

第六章  响 应 文 件 技 术

部 分 格 式

（本部分内容仅为方便响应供应商编制响应文件而设置的格式，本部分内容表述如与本文件其他部分表述不一致的，以其他部分的内容表述为准。响应文件须编制页码，且页码必须连续）

{磋商工程项目名称}工程施工磋商

响应文件

项目编号：        {项目编号}

项目名称：    		  {磋商工程项目名称}

响应文件内容：    	  响应文件技术部分

响应供应商：                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	            （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

目     录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况

一、施工组织设计

1、响应供应商应编制施工组织设计，包括但不限于以下内容：

1.1 对施工环境的了解及熟悉情况，本项目施工内容及范围情况；

1.2 编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；

1.3 拟投入的主要施工机械设备情况等；

1.4 结合磋商工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；

1.5响应供应商的服务承诺、保修服务响应时间、保修服务机构所在位置及满足用户需求证明。

1.6其它。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 拟投入的主要施工机械设备表

- 劳动力计划表

- 计划开、竣工日期和施工进度表

- 施工总平面图

- 临时用地表

2.1拟投入的主要施工机械设备表

{磋商工程项目名称}             工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2劳动力计划表

{磋商工程项目名称}            工程                                         单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.3 计划开、竣工日期和施工进度表

1.响应供应商应提交的施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用横道图（或网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.4施工总平面图

1、响应供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.5临时用地表

{磋商工程项目名称}           工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.响应供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

二、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表

2、项目经理简历表

3、项目技术负责人简历表

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料

1、项目管理机构配备情况表

{磋商工程项目名称}             工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 注：1. 提供人员的相关证书及在采购公告发布之日前3个月任意1个月人员在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明复印件加盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目负责人简历表

{磋商工程项目名称}             工程                           表6.7

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

注：１、须附证明该项目负责人所承担工程的证明文件。

２、该项目负责人在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目负责人。

3、项目技术负责人简历表

{磋商工程项目名称}             工程                          		表6.8

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料

{磋商工程项目名称}            工程                                  表6.9

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及响应供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由响应供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。

附：报价信封

报价信封内装（报价信封无须装订）：

- 从响应文件正本中复印的报价一览表；

- 报价函；

- 法定代表人授权书；