
政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）及学院路（K98+000—K108+300）养护工程   
采   购   人：岳阳市公路建设和养护中心
政府采购编号：岳财市采计[2026]000055号
采购代理机构编号：HNZJ(GC)-202606
采购代理机构：湖南省中君项目管理咨询有限公司
二О二六年四月

目录
- 2 -第一章 磋商邀请


- 6 -第二章 磋商须知


- 6 -磋商须知前附表


- 12 -

附页1：评审方法

- 25 -

磋商须知正文

- 25 -

一、说明

- 27 -

二、磋商文件

- 27 -

三、响应文件

- 29 -

四、响应文件的递交

- 30 -

五、响应文件的评审与磋商

- 33 -

六、成交结果信息公布与授予合同

- 34 -

七、其他规定

- 35 -第三章 合同格式条款


- 36 -第一节 合同协议书


- 39 -第四章 采购需求


- 81 -第五章 响应文件组成


- 89 -一、 磋商响应声明


- 89 -

附件1 法定代表人身份证明

- 91 -

附件2 法定代表人授权书

- 92 -

附件3 工程质量保修书

- 95 -三、 供应商的资格证明材料


- 95 -

附件4 供应商基本情况表

- 96 -

附件5 联合体协议

- 98 -四、 参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明


- 99 -五、 技术/商务响应与偏离表


- 100 -六、 施工组织设计


- 101 -附件6 项目组主要人员简历表


七、 提供政府采购政策产品等证明材料
55
103

附件7 中、小企业声明函

- 108 -

附件8 提供节能产品、环境标志产品

- 108 -

提供节能产品、环境标志产品

- 109 -八、 报价一览表及报价文件


- 109 -

附件9 报价一览表

- 110 -

附件9-1分项价格表

错误！未定义书签。

附件10 报价说明

- 112 -十、最后报价




 磋商邀请

湖南省中君项目管理咨询有限公司受岳阳市公路建设和养护中心的委托，对临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）及学院路（K98+000—K108+300）养护工程 进行竞争性磋商采购，现采用公告征集供应商的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）及学院路（K98+000—K108+300）养护工程 
2、政府采购计划编号： 岳财市采计[2026]000055号 
3、委托代理编号：HNZJ(GC)-202606          
4、采购项目预算:3405489.9元
(支持预付款，预付比例：      
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业   
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 
(绩效激励
7、合同履行期限：从签订合同之日起至2026年12月31日止
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
(投标保证金：采购项目预算的  /  %；
(履约保证金：中标金额的  /  %；
(预付款保证金：预付款的  / %；
(质量保证金：合同金额的  /  %
二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	包1
	B0202-公路工程施工
	临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）综合养护
	详见磋商文件“采购需求
	1
	2513177.9元
	2513177.9元
	/
	/

	包2
	B0202-公路工程施工
	2026学院路（K98+000—K108+300）维护工程  
	详见磋商文件“采购需求
	1
	892312.00元
	892312.00元
	/
	/


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  /   %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：

包1：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（2）本项目为专门面向中小企业采购项目，中小企业参加投标必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。（如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任），格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。本项目属于：建筑业。

包2：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（2）本项目为专门面向中小企业采购项目，中小企业参加投标必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。（如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任），格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。本项目属于：建筑业。

注：①如供应商具有“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，或供应商具有“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。
②根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》湘财购〔2022〕17 号，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本次采购不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点及方式

有意参加投标者，于2026年 5 月 21 日 至2025年 5 月 28 日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间）节假日休息，在岳阳市五里牌君临嘉龙公馆1栋506室，持法定代表人（或负责人）身份证明或授权委托书（附法定代表人或负责人身份证明）、营业执照副本复印件、个人身份证、特定资格条件证明文件及湖南省政府采购供应商资格承诺函获取招标文件。 

(本项目实行电子交易，有意参加投标者，在岳阳市五里牌君临嘉龙公馆1栋506室获取电子版招标文件。 

(本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。 
六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年 6 月 2 日14:00（北京时间） 

2、提交投标文件地点：湖南省中君项目管理咨询有限公司（岳阳市五里牌君临嘉龙公馆1栋506室） 

3、开标时间：2026年 6月 2 日14:00（北京时间）

4、开标地点：湖南省中君项目管理咨询有限公司（岳阳市五里牌君临嘉龙公馆1栋506室） 
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

九、投标说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。 

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：周先生

2、电话：13873043666； 

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：岳阳市公路建设和养护中心 

（2）地 址：岳阳楼区金鹗东路5号 

（3）联系人：周先生

（4）邮 编：414000 

（5）电 话：13873043666
（6）电子邮箱：/ 

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南省中君项目管理咨询有限公司 

（2）地 址：岳阳市五里牌君临嘉龙公馆1栋506室 

（3）联系人：李女士 

（4）邮 编：414000 

（5）电 话：0730-8864801 

（6）电子邮箱：106240498qq.com
磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章

第1.1款
	采购项目
	临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）及学院路（K98+000—K108+300）养护工程   

	第二章

第2.1款
	采购人
	名  称：岳阳市公路建设和养护中心 

地  址：岳阳楼区金鹗东路5号 
联系人：周先生
电  话：13873043666

	第二章

第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南省中君项目管理咨询有限公司
地  址：岳阳市五里牌嘉龙公馆1栋506室
联系人：李女士      邮编：414000

电  话：0730-8864801 

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	(（1）发布邀请公告     

(（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

(（3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	((1)磋商通知

((2)个人身份证原件、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

包1：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（2）本项目为专门面向中小企业采购项目，中小企业参加投标必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。（如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任），格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。本项目属于：建筑业。

包2：（1）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。根据湘财购【2022】17号文《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（2）本项目为专门面向中小企业采购项目，中小企业参加投标必须提供《中小企业声明函》，否则视为无效投标。（如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任），格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库【2020】46号文。本项目属于：建筑业。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

注：根据《湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》供应商财务状况、缴纳税收和社会保障资金等法定资格条件证明材料可以提供书面承诺，符合法定资格条件的供应商可将资格承诺声明作为资格证明材料。如发现伪造、篡改、提供虚假证明材料等行为，有关行政监督部门将依法给予行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，将依法承担法律责任。


	第二章

第6.1款
	联合体形式
	(不接受

(接受

	第二章

第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章

第7.1款
	现场勘察
	采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。采购人不承担供应商踏勘现场所发生的任何费用、责任和风险。

	第二章

第8.1款
	政府采购优先采购

(非标记★符号的节能产品，环境标志产品，支持中小企业发展)
	1、采购产品为“财库【2019】19号”《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。

2、采购产品为”财库【2019】18号”《环境标志产品政府采购品目清单》内的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4 %、价格 4 %。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%（工程项目）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6 %。

（2）给予联合体的价格1%-2%（工程项目）扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	
	
	专门面向中小企业采购：
( 否
□ 是，专门面向小型、微型企业采购。拒绝大中型企业(或作为联合体方)参加政府采购活动。
☑ 是，专门面向中、小企业采购。拒绝大型企业(或作为联合体方)参加政府采购活动。

	
	
	非专门面向小微企业采购： 

一、给予：小微企业报价给予10%—20%（工程项目为6%—10%）的价格扣除；“财库[2020]46号”第九条规定的联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除。用扣除后的价格参与评审，本项目价格扣除比例：

(1)小型和微型企业为 / ％；

(2) 联合体为Z大中与小型、微型企业联合体折扣＝  / ％，

或Z小型、微型企业间联合体折扣＝ / ％。

二、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，也视同为小型、微型企业。

	
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	供应商享受支持小微企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除或加分。

	
	政府采购支持小微企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件一）

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。（详见本章附件二）

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	无

	二、磋商文件

	第二章

第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同专用条款

	第二章

第10.1款
	磋商文件的发售期限
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见本项目磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章

第15.4款
	采购项目预算

（磋商控制价）
	项目预算：3405489.9元
包1采购预算：2513177.9元，包2采购预算：892312.00元

	第二章

第17.1款
	保证金
	☑ 不要求提供

根据《岳阳市财政局关于在政府采购领域进一步优化营商环境切实减轻企业负担的通知》（岳财函【2020】46号文）规定，取消岳阳市范围内的政府采购投标保证金。

	第二章

第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第19.1款
	响应文件副本份数
	 正本1份，副本2 份，电子版文档1份（纸质版文件扫描件），并在响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。投标文件的正本与副本均应装订成册（胶装），不得采用活页夹。

	四、响应文件的递交

	第二章

第20.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：

政府采购编号：

采购代理机构编号： 

包或品目名：                 

在 2026年 6 月 2 日  14  时00分之前不得启封

	第二章

第22.1款
	响应文件的递交地点
	详见本项目磋商邀请

	第二章

第30.3款
	详细的评审程序
	见附页1：评审方法

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章

第36.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省岳阳市政府采购网

	第二章

第38.3款
	履约担保
	(不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：   /  。

	七、其他规定

	第二章

第40.1款
	采购代理服务费
	包1：经双方协商收取服务费最高限价：按代理协议约定支付。

包2：经双方协商收取服务费最高限价：按代理协议约定支付。



	第二章

第41.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

信用信息的使用规则：留存备查。

	第二章

第41.2款
	其他规定
	无

	（第三章  合同格式条款）第三部分  专用合同条款

	
	发包人名称、地址 
	名  称：岳阳市公路建设和养护中心 
地  址：岳阳楼区金鹗东路5号 

	
	项目现场
	采购人指定的现场

	
	履行合同的时间、地点及方式
	工期：从签订合同之日起至2026年12月31日止。
履行合同地点：采购人指定地点。

	
	质量保证/保修期
	符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格；

保修期：按国务院2000年第279号令要求进行保修。

	
	合同价款支付方式和条件
	价款支付方式及条件：按月度计量支付。

	
	伴随服务
	见第四章“采购需求”

	
	解决争议的方式
	(诉讼 

(仲裁

	
	合同未尽事项
	协商解决


附件一

岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


附件二

岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


附件四

政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网-中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网-办事服务-政府采购-【中标贷手册V1.2.4】，或下载

http://ggzy.yueyang.gov.cn/uploadfiles/202009/20200917151230447.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

附页1：评审方法

评审方法
通则

评审采用“综合评分法”。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。


评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

供应商资格审查：

包1：资格性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	
	法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件。
	
	
	
	
	

	
	《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件
	
	
	
	
	

	
	《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件
	
	
	
	
	

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	
	
	

	
	提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。
	
	
	
	
	

	
	中、小企业声明函
	
	
	
	
	

	
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计证。供应商自己注明是“三证合一”或“五证合一”。

	
	1. 上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2. 以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


包2：资格性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	
	法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件。
	
	
	
	
	

	
	《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件
	
	
	
	
	

	
	《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件
	
	
	
	
	

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	
	
	

	
	提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（范本自行下载）。
	
	
	
	
	

	
	中、小企业声明函
	
	
	
	
	

	
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计证。供应商自己注明是“三证合一”或“五证合一”。

	
	1. 上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2. 以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

注：根据《湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》供应商财务状况、缴纳税收和社会保障资金等法定资格条件证明材料可以提供书面承诺，符合法定资格条件的供应商可将资格承诺声明作为资格证明材料。如发现伪造、篡改、提供虚假证明材料等行为，有关行政监督部门将依法给予行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，将依法承担法律责任。
2.2初步审查表：

包1、包2初步审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	
	报价未超过采购预算
	
	
	
	
	

	
	递交唯一报价
	
	
	
	
	

	
	有详细报价说明表
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。

符合性审查表

包1、包2符合性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	响应文件是否实质性满足磋商文件要求：

实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商


澄清有关问题

2.5.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

 澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.5.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

综合评审

磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。

包1 评分因素和标准
	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分F商务＝25分
	业绩
	21
	 类似项目业绩，每提供一个计7分，最多计21分。计满为止。（注：以签订合同日期为准）

业绩证明须同时提供第①和②项资料：① 合同协议书的关键页扫描件（封面页、内容页、 盖章页、签订日期等）。②与业绩合同对应的不低于合同金额百分之十的发票（例：某供应商提供一份合同金额为 2000 万元的下部构造劳务合同，还应提供该合同对应的不少于 200 万元的发票）。

	
	信用评价
	4
	提供近二年内信用评价或业主评价优、良信用证明（2024年、2025年），每提供一个得2分，最高累计得分不超过4分。
信用评价总分4分。
2、未提供信用评价或信用证明的得0分。

	技术部分

F技术＝65分
	施工方案与技术措施
	10
	根据供应商对本项目的施工方案与技术措施方案（内容包括但不限于：①施工方法、施工组织设计②施工工艺流程、人员配备③施工设备配置、劳动力安排④流水作业及各项交叉作业设计⑤机具管理、应急处置）进行计分：以上方案内容详细且全面，针对性强，措施科学合理规范，可行性高的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	质量管理体系与措施
	10
	根据供应商对本项目的质量管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①质保体系建设、②质量通病防治措施、③执行国家强制性条文保证措施、④创优措施、⑤违约经济处罚措施等）进行计分：内容明确且全面，逻辑清晰，措施合理可行，与项目完全契合的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	工程进度计划与保证措施
	10
	根据供应商提供的工程进度计划，主要对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求，对控制性工程、重难点工程资源配置，工期保障措施等进行评价，方案内容完整合理、编制水平高、切实可行、清晰符合实际需求的计10分，方案有描述不合理、内容不完整或其他欠缺情况的每处扣1分，未提供不计分。

	
	安全管理体系与措施
	10
	根据供应商对本项目的安全管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①安全生产目标②安全措施设计③执行国家强制性条文保证措施④创优措施⑤应急处置办法等）进行计分，内容明确且全面，针对性强，措施合理，可行性高的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	环境保护管理体系与措施
	10
	根据供应商对本项目的环境保护管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①环境保护管理制度体系建设、措施②噪音控制③污水控制④扬尘控制⑤材料堆放等）进行计分，内容明确且全面，逻辑清晰，措施科学、合理可行的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的扣1分；每缺漏一项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。）

	
	养护售后服务方案
	10
	针对本项目提供详细、合理、具体的售后服务方案计划，在满足本项目基础的前提下，评委从①质保范围及内容、②质保费用、③质保条件、④维修响应时间、⑤工程进度承诺及质量承诺等方面进行评分：以上5项内容每项为2分，每存在一处漏项扣2分，每存在一处不合理或不完整的每处扣1分，扣完为止。（明显不合理或未递交的不计分）。

	
	资源配备计划
	5
	根据供应商对本项目的资源配备计划方案包括但不限于：①资源投入计划②施工部署计划③施工方法④施工进度计划⑤调配投入计划等资源配备计划进行计分，内容明确且全面，逻辑清晰，措施科学、合理可行的，计5分，有一处不完善或者不合理之处的扣0.5分；每缺漏一项扣1分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	投标报价

F磋商报价＝10 分
	报价
	10
	1、以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为磋商基准价,其价格得分计10分。其他有效供应商的价格得分统一按公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商价格)×10。

2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、供应商报价超过采购人预算价视为无效投标。

4、根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

注：落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	说明：1、评分依据评标标准，对照投标书进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件的，供应商须在投标截止时间前将要求提供的原件单独密封包装（外包装上注明供应商名称和证件明细）与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。

2、供应商参与政府采购应提供真实、有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

3、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


包2 评分因素和标准

	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分F商务＝25分
	业绩
	20
	 类似项目业绩，每提供一个计10分，最多计20分。计满为止。（注：以签订合同日期为准）

业绩证明须同时提供第①和②项资料：① 合同协议书的关键页扫描件（封面页、内容页、 盖章页、签订日期等）。②与业绩合同对应的 不低于合同金额百分之十的发票（例：某供应 商提供一份合同金额为 2000 万元的下部构造 劳务合同，还应提供该合同对应的不少于 200 万元的发票）。

	
	信用评价
	5
	提供近二年内信用评价或业主评价优、良信用证明（2024年、2025年），每提供一个得2.5分，最高累计得分不超过5分。
1、信用评价总分5分。
2、未提供信用评价或信用证明的得0分。

	技术部分

F技术＝65分

	施工方案与技术措施
	10
	根据供应商对本项目的施工方案与技术措施方案（内容包括但不限于：①施工方法、施工组织设计②施工工艺流程、人员配备③施工设备配置、劳动力安排④流水作业及各项交叉作业设计⑤机具管理、应急处置）进行计分：以上方案内容详细且全面，针对性强，措施科学合理规范，可行性高的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	质量管理体系与措施
	10
	根据供应商对本项目的质量管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①质保体系建设、②质量通病防治措施、③执行国家强制性条文保证措施、④创优措施、⑤违约经济处罚措施等）进行计分：内容明确且全面，逻辑清晰，措施合理可行，与项目完全契合的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	工程进度计划与保证措施
	10
	根据供应商提供的工程进度计划，主要对项目特点、关键线路、控制性工程以及重难点工程的分析及提出的工程进度计划符合采购人工期要求，对控制性工程、重难点工程资源配置，工期保障措施等进行评价，方案内容完整合理、编制水平高、切实可行、清晰符合实际需求的计10分，方案有描述不合理、内容不完整或其他欠缺情况的每处扣1分，未提供不计分。

	
	安全管理体系与措施


	10
	根据供应商对本项目的安全管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①安全生产目标②安全措施设计③执行国家强制性条文保证措施④创优措施⑤应急处置办法等）进行计分，内容明确且全面，针对性强，措施合理，可行性高的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的或缺漏项的扣1分，每缺漏一小项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	
	环境保护管理体系与措施
	10
	根据供应商对本项目的环境保护管理体系与措施方案（内容包括但不限于：①环境保护管理制度体系建设、措施②噪音控制③污水控制④扬尘控制⑤材料堆放等）进行计分，内容明确且全面，逻辑清晰，措施科学、合理可行的，计10分，有一处不完善或者不合理之处的扣1分；每缺漏一项扣2分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、

规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。）

	
	养护售后服务方案
	10
	针对本项目提供详细、合理、具体的售后服务方案计划，在满足本项目基础的前提下，评委从①质保范围及内容、②质保费用、③质保条件、④维修响应时间、⑤工程进度承诺及质量承诺等方面进行评分：以上5项内容每项为2分，每存在一处漏项扣2分，每存在一处不合理或不完整的每处扣1分，扣完为止。（明显不合理或未递交的不计分）。

	
	资源配备计划
	5
	根据供应商对本项目的资源配备计划方案包括但不限于：①资源投入计划②施工部署计划③施工方法④施工进度计划⑤调配投入计划等资源配备计划进行计分，内容明确且全面，逻辑清晰，措施科学、合理可行的，计5分，有一处不完善或者不合理之处的扣0.5分；每缺漏一项扣1分，扣完为止，未提供方案计0分。

（注：不完善、不合理之处指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或表述前后不一致；④复制或套用其他项目内容；以上任意一种情形。)

	投标报价

F磋商报价＝10 分
	报价
	10
	1、以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且投标价格经过扣除以后最低的评标价格为磋商基准价,其价格得分计10分。其他有效供应商的价格得分统一按公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价÷最后磋商价格)×10。

2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、供应商报价超过采购人预算价视为无效投标。

4、根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

注：落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	说明：1、评分依据评标标准，对照投标书进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件的，供应商须在投标截止时间前将要求提供的原件单独密封包装（外包装上注明供应商名称和证件明细）与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。

2、供应商参与政府采购应提供真实、有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

3、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


（1）响应程度、商务、技术、价格评分标准

（2）评分准则

评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和，评分按以下计算汇总供应商最后得分。其计算公式如下：
评审总得分＝F商务+F技术+F磋商报价

F商务：各评委商务评分的算术平均值；

F技术：各评委技术评分的算术平均值。
（2）记分、计算规则
A、每次评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
B、有下列情况之一者单项评分为无效分，评委须作出解释，并重新打分：
① 评分高出规定最高分或低于规定最低分的；
② 一个记分内容有2个或2个以上记分的；
③ 无记分；
④ 其它明显不合理记分。

推荐成交候选供应商

按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。当排名第一的成交候选供应商存在并列情况时，由磋商小组采取随机抽取的方式确定排序。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

本次磋商推荐的成交候选供应商磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】(以下简称【磋商须知前附表】)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商邀请，供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）磋商文件规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
（5）法律法规或磋商文件规定的其他情形。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持

8.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

8.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见【磋商须知前附表】。
8.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

8.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分。

8.5符合本章第8.1款、第8.2款规定的，应提供相关证明资料。

二、磋商文件

9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10. 磋商文件的发售期限
10.1磋商文件的发售期限不少于5个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

11.提交首次响应文件的截止时间
11.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 
磋商响应声明

磋商保证金

供应商的资格证明材料

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

技术/商务响应与偏离表

施工组织设计

提供政府采购政策产品等证明材料

报价一览表及报价文

供应商认为需要提供的其它资料

最后报价

14.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按“第四章 采购需求”要求及“第五章 响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

16.供应商符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

16.3 证明工程建设与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）工程量清单；

（2）质量保证说明。

17.保证金

17.1【磋商须知前附表】规定交纳保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其授权代表签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

23.供应商资格审查

23.1根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

23.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
24.磋商程序

24.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）磋商文件其他规定的

（5）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

28.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商文件中采购需求及相关重要条款未发生修改的情况下，供应商的最后报价不得高于首次响应文件中的报价。否则视为无效响应。

磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除或加分情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其授权代表签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30.综合评审

30.1本项目采用“综合评分法”进行评审，“综合评分法”是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

30.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

30.3详细的评审程序见【磋商须知前附表】。
31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商符合本章第8.1款、第8.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第8.1款、第8.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.4 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.5 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

40. 采购代理服务费

40.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1磋商文件的企业信用查询见磋商文件前附表。

41.2磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。

合同格式条款

说明：本合同格式条例下述所涉及的“发包人”均指“采购人”，“承包人”均指“成交供应商”

第一节 合同协议书

一、政府采购合同协议书
采购人（发包人）： 
供应商（承包人）：（承包人）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

1、项目信息

采购项目名称：                                            。
采购编号：

2、工程概况

工程名称：                                  。  
工程地点：                                  。   
工程内容：                                  。
工程承包范围：

4、合同工期

开工日期：    年  月   日
竣工日期：    年  月   日

合同工期总日历天数   天。

5、质量标准

工程质量标准：符合相关验收规范和本工程设计标准与要求的要求，验收合格。
6、合同价款

金额（大写）：人民币        元（￥：        元）。本项目成交金额不能作为总价包干的最终依据，最终结算价以审计结论为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

7、付款人及付款方式：

付款人：   。

付款方式：

8、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

9、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书

(2)成交通知书

(3)磋商响应文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

10、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

11、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

12、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13、合同生效（发包人收到承包人履约保证金后生效。）

14、合同份数

本合同一式份，发包人执份、承包人执份，采购代理机构及采购人的上级主管部门各一份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：                   

委托代理人：                             委托代理人：                   
电      话：                             电      话：                   
传      真：                             传      真：                   
                                     开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
第二节   政府采购合同通用条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三节   政府采购合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充、修改或另行约定。

采购需求

一、项目名称：临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）及学院路（K98+000—K108+300）养护工程 
包1：采购内容及数量

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	最高限价

	1
	临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）综合养护  
	1
	项
	 2513177.9元
	  2513177.9元


二、项目内容：
    本工程为临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440）综合养护，岳阳市临湘至湖滨公路是国道G107的重要组成部分，它纵贯岳阳市东部，为岳阳市南北向重要通道，亦为岳阳市通往湖北的必经之路。2026年度临湖公路（G107岳阳段K0+000-K32+440)综合养护工程，里程为32.44km，设计时速80km/h，主路路面宽度24m，为一级公路等。具体详见本项目施工图纸及工程量预算清单。
三、工程量清单（另册）

四、实施标准
1、总体要求：

路面日常清扫不少于1次/天，扫路车必须带水作业；路面清扫后的垃圾不得随意倾倒，应运至专门地点妥善处理，并符合环保要求；绿化带内等清扫车照顾不到的地段，人工进行垃圾清捡；发现养护路段扬尘过大时，开启雾炮车进行压尘作业；桥梁伸缩缝、泄水孔须进行全面的清扫和疏通，保证伸缩缝清洁，泄水孔畅通；对于路面上妨碍正常交通的杂物，应及时发现，及时清理；当意外事件、事故等因素造成路面、路基、桥涵污染时，应及时清理；及时清除水沟内的淤泥和杂物，疏通水沟，保持路面与桥面排水畅通，保证路面与桥面无积水。定期清铲路沿边坡杂草，修剪中间绿化带及清除杂草；路树满足行车安全要求，不侵入公路建筑限界和遮挡路侧标志，弯道内侧不影响祝距；养护作业符合专业化、机械化要求，作业现场文明施工，安全作业；每天进行全程巡查不少于一次，对路基、路面、桥隧构造物、沿线设施及绿化等公路各组成部分进行的日常性外观观察，及时发现路面、路基、桥涵、隧道、绿化植物及附属设施的损害情况和可能影响交通的路障，记录发现的问题、病害发展情况及存在的安全隐患并及时处理和上报。路基、路面、桥涵、边坡等构造物及绿化、沿线安防设施等每季度进行一次专项经常性检查，恶劣天气和汛期、雨雪等天气要随时检查，填写经常性检查表。巡查过程中收集整理沿线矿山、砂石场、工地、未硬化的接线、地坪等对路面持续污染的污染源，上报市政府督查办。

2、安全保障。

进行养护施工前，应对作业人员进行技术交底和安全教育。未经安全生产教育和培训合格的养护人员，不得上岗作业。参与养护生产设备和人员必须严格按安全要求做好相应警示标识。养护作业前，应制定详细的施工安全组织方案及现场突发事件应急预案。需要时，占道施工安全组织应到相关部门办理审批手续。施工完成撤除安全布控前，必须认真清理施工现场，不准在路面、中央分隔带、路肩、边坡上放置施工机具、材料及废弃杂物，保证路面清洁。遵循“四不”准则：恶劣天气不施工、大雾天气不施工、连续长时间拥堵且无法分流停止施工、夜间尽量不施工。
3、大中修工程和绿化改造提质。

向市政府专题汇报申请经费后实施，主要处治沥青路面坑槽、水泥路断板（龟裂）、路基边坡及桥梁构筑物病害等进行维修，以提高道路通行能力：绿化将根据不同情况和要求，淘汰老化与不适应植被，提升环境绿化美好水平。

五、协作机制。加强与地方政府和执法部门工作衔接，厘清工作责任，共同做好路沿以外环境管理，及时处理破坏公路设施和影响路域环境等问题。

六、具体步骤。分整治期和长效期。从即日起至3月3日为整治期，达到初步整治标准。3月3日以后为长效期，主要进行提质改造和精加工作业，保持良好的长效管养状态。                   

七、检查考核。市公路建养中心将临湖公路管养纳入重点工作和日常管理考核范围。由中心养工科牵头，定期和不定期进行检查考核，并在年度干部考核和养护生产目标考核中予以体现，直至追究相关责任人责任。

根据市政府移交接养会议纪要、城管局临湖路养护工作标准和岳阳市临湖公路管养方案这三份文件为设计依据设计临湖路日常养护的项目设计。

项目地理位置

本项目位于岳阳市，起于临湘市G4连接线十字路口（K1529.260），经路口镇、云溪、皇姑塘，终于岳阳市军区弹药库门口（K1561.700），全长32.44km。

地形、地貌

本勘察段地貌类型总体为丘陵低山地貌，地形起伏，沿线路地面黄海高程124.8~27.4m，相对高差一般为5~30m，大部分山坡较陡，地形坡度一般为30°~70°，山顶多呈浑圆状，冲沟中多分布有水田、水塘及菜地，沟谷底宽度多数大于20m，山顶及坡地植被较发育，灌木、杂草丛生。

交通量情况 
年平均日交通量分布 
G107 岳阳段羊楼司（省界）-岳阳楼区段，靠近云溪的路段交通量显著高于其他路段，其中云溪观测站交通量最大，达 42944puc/d。 车辆构成中，大型车占比约 30-40%，过境车占比约 20-30%。 

设计标准情况

[image: image1.png]5 IR i TR RAER
1 DHHR WAH—RAR | WNZER—RAR
2 AT EIE km/h 80 80
3 | BUARERE | o 24.5 26.0
4 SR E R n 12.25 13.0
5 R R m SRR SeERE
6 TR n 2X17.5 2X7.5
7 o B 5 S m 3.0 3.0
8 RN R m 400 494
9 | WAMAEAKE | n 70 90





沿线桥梁情况
	桥幅名称
	所在路线类型
	路线编号
	养护检查等级
	桥梁技术状况
	最近评定日期
	桥梁代码
	桥梁中心桩号
	修建年度
	跨越地物类型
	设计荷载等级
	桥梁全长
	跨径组合
	单孔最大跨径
	桥面净宽
	桥梁全宽
	抗震等级
	设计洪水频率
	按跨径分类
	主桥上部构造结构形式
	桥型
	GPS经度
	GPS纬度

	台上一桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	3类
	2025-04-09
	G107430682R0080
	1530.698
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	19.4
	1*5
	5
	11.3
	11.9
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.420868
	29.488972

	台上一桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2025-04-09
	G107430682L0080
	1530.698
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	19.4
	1*5
	5
	14.8
	15.25
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.420867
	29.488972

	台上二桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682R0090
	1531.399
	1991
	水渠
	汽车-20级
	18.5
	1*5
	5
	12.4
	13.2
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.41369
	29.489678

	台上二桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-18
	G107430682L0090
	1531.399
	1991
	水渠
	汽车-20级
	66
	3*20
	20
	9.8
	10.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.4137
	29.489679

	台上四桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682L0100
	1532.027
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	10.2
	1*6
	6
	13.1
	13.1
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.407293
	29.490473

	台上四桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682R0100
	1532.027
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	6
	1*5.5
	5.5
	12.1
	12.55
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.407292
	29.490473

	台上五桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-18
	G107430682L0111
	1532.69
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	18.3
	1*5
	5
	15
	15
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.40148
	29.493482

	台上五桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682R0110
	1532.69
	1991
	水渠
	汽车-20级
	18.3
	1*5
	5
	12.1
	12.55
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.401482
	29.493479

	台上六桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682L0120
	1532.764
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.5
	1*7.7
	7.7
	25.1
	26.95
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.400978
	29.493978

	六合冲料场桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682L0130
	1534.725
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	6.5
	1*6
	6
	23.4
	27.2
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.38434
	29.503478

	路口一桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-18
	G107430682L0140
	1535.787
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	6.1
	1*6
	6
	26.05
	28
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.373612
	29.505355

	路口二桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430682L0150
	1535.974
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.7
	1*5
	5
	24.8
	26.65
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.37171
	29.505697

	路口三桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430603L0160
	1537.24
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.1
	1*8
	8
	23.6
	26.05
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.359003
	29.507927

	路口四桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-12-08
	G107430603R0171
	1538.845
	1991
	水渠
	汽车-20级
	11
	2*4
	4
	12.1
	25
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.342693
	29.510749

	路口四桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-12-08
	G107430603L0170
	1538.845
	1991
	水渠
	汽车-20级
	29.1
	1*12
	12
	12.1
	25
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.342693
	29.51075

	路口跨铁大桥（下行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430603R0180
	1539.261
	2018
	铁路
	公路Ⅰ级
	117
	1*30+5*13
	30
	11.7
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	箱形梁
	梁式桥
	113.3385296
	29.51168159

	鲤鱼畈铁路桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-19
	G107430603L0182
	1539.422
	2018
	铁路
	公路Ⅰ级
	117
	1*20+3*30
	30
	11.9
	12.9
	0.10g、0.15g或7度
	1/50
	大桥
	箱形梁
	梁式桥
	113.336924
	29.512082

	长炼立交桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430603R0192
	1540.68
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	52
	2*20
	20
	15.8
	16.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.324877
	29.51513

	长炼立交桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430603L0191
	1540.68
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	52
	2*20
	20
	15.8
	16.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.3245498
	29.51521648

	路口林场桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-12-08
	G107430603L0190
	1541.431
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.1
	1*5
	5
	16.5
	17
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.317223
	29.517175

	路口林场桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-12-08
	G107430603R0191
	1541.431
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.1
	1*5
	5
	26.4
	27
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.3172231
	29.5171752

	路口立交桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2023-03-31
	G107430603L0200
	1542.1
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	30.34
	2*6
	6
	23
	26.3
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.310319
	29.517893

	白泥湖桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-19
	G107430603L0210
	1543.659
	2018
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	公路Ⅰ级
	82
	3*25
	25
	11.8
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2944586
	29.51584695

	方家冲桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-20
	G107430603R0211
	1543.659
	2018
	水渠
	公路Ⅰ级
	82
	3*25
	25
	11.7
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2944582
	29.51584695

	白泥二桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-20
	G107430603L0220
	1543.805
	1991
	水渠
	汽车-20级
	23.6
	1*6.3
	6.3
	23.3
	30.5
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.293083
	29.515334

	黄金桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-20
	G107430603L0230
	1545.208
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	8.7
	1*8.0
	8
	23.7
	24.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.280792
	29.508731

	蒋家中桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-21
	G107430603L0240
	1545.46
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	36
	1*30
	30
	11.8
	12.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2785736
	29.50747663

	蒋家中桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-21
	G107430603R0243
	1545.46
	2018
	管道（大型输送管道）
	公路Ⅰ级
	36
	1*30
	30
	11.7
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2785739
	29.50747663

	张家组桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-21
	G107430603L0241
	1548.034
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	77
	3*25
	25
	11.8
	12.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2634888
	29.48944862

	张家组桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-21
	G107430603R0249
	1548.034
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	35
	1*20
	20
	11.7
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2634889
	29.48944862

	胜利桥（上行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-21
	G107430603L0250
	1549.067
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	26
	1*20
	20
	15.6
	16.5
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.259527
	29.480763

	茶园坡桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0251
	1549.067
	2018
	道路（包括非机动车道）
	公路Ⅰ级
	26.04
	1*20
	20
	16.1
	17
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.259546
	29.48080343

	云溪中桥（上行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-21
	G107430603L0260
	1550.4
	2018
	水渠
	公路Ⅰ级
	41
	1*7.6+1*25
	25
	11.7
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.254532
	29.469514

	果树咀桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0261
	1550.413
	2018
	水渠
	公路Ⅰ级
	50
	1*7.6+1*25+1*7.6
	25
	11.9
	12.9
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2545252
	29.46949703

	松阳湖桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2023-03-31
	G107430603L0270
	1550.697
	1991
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	汽车-20级
	18
	1*11
	11
	23.7
	25.9
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.253501
	29.467102

	新民桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0280
	1551.663
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	14.4
	2*6
	6
	23.8
	26.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.251263
	29.458689

	何家垅铁路桥（上行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0291
	1551.98
	2018
	铁路
	公路Ⅰ级
	73
	3*20
	20
	11.8
	15
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.2515915
	29.4558363

	云溪公跨铁桥（下行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-22
	G107430603R0290
	1552.017
	2018
	铁路
	公路Ⅰ级
	73
	18+30+18
	30
	11.8
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	箱形梁
	梁式桥
	113.251594
	29.455815

	陈家阪桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603R0300
	1552.556
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	6.4
	1*5
	5
	11.6
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.251535
	29.450694

	陈家阪桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0300
	1552.556
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	11
	1*5
	5
	11.6
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.251538
	29.450697

	太平桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	1类
	2024-03-22
	G107430603L0310
	1552.955
	2018
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	公路Ⅰ级
	66
	3*20
	20
	11.8
	12.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.249807
	29.447441

	太平桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603R0311
	1552.955
	2018
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	公路Ⅰ级
	77.2
	1*16+2*20+1*16
	20
	11.75
	13.5
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	连续箱梁
	梁式桥
	113.249805
	29.447439

	建军一桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603R0320
	1553.812
	1991
	水渠
	汽车-20级
	7.4
	1*5
	5
	11.3
	13.3
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.245206
	29.440865

	建军一桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603L0320
	1553.812
	1991
	水渠
	汽车-20级
	14
	1*5
	5
	12.2
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.245208
	29.440867

	建军二桥（双向）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-22
	G107430603R0331
	1554.115
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	7.4
	1*5
	5
	12
	26
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.243361
	29.438675

	桃李桥（下行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430603R0340
	1555.562
	2018
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	公路Ⅰ级
	57
	2*25
	25
	11.7
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2300077
	29.43310463

	桃李中桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430603L0341
	1555.562
	2018
	河流（包括运河、湖泊、干河槽）
	公路Ⅰ级
	57
	2*25
	25
	11.7
	12.6
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	T梁
	梁式桥
	113.2300072
	29.43310463

	坪田桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430602L0350
	1558.873
	1991
	水渠
	汽车-20级
	22.3
	1*5
	5
	12
	12.7
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.198261
	29.42224

	李树坪一桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430602L0360
	1561.013
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	6.7
	1*5.1
	5.1
	24
	28.5
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.1818
	29.410283

	李树坪二桥（上行原桥）（双向）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2023-04-01
	G107430602R0372
	1561.076
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	9
	1*5
	5
	11.8
	13.1
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	板拱
	板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥
	113.18166
	29.409724

	李树坪二桥（左加宽）（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2023-04-01
	G107430602L0370
	1561.076
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	9
	1*5
	5
	6.2
	15.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.18165
	29.409723

	李树坪二桥（上行右加宽）（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2023-04-01
	G107430602R0371
	1561.076
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	9
	1*5
	5
	6.2
	9.1
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	实心板梁
	梁式桥
	113.18167
	29.409725

	高桥一桥（下行）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430602L0380
	1561.425
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	25
	1*20
	20
	11.9
	12.8
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	中桥
	空心板梁
	梁式桥
	113.181134
	29.406616

	高桥一桥（上行）
	右线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430602R0381
	1561.425
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	9.4
	1*6
	6
	11.6
	12.5
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.181135
	29.406617

	高桥二桥（双向）
	左线
	G107
	Ⅱ级
	2类
	2024-03-24
	G107430602L0390
	1561.638
	1991
	道路（包括非机动车道）
	汽车-20级
	12
	1*6
	6
	23.3
	25
	0.10g、0.15g或7度
	1/100
	小桥
	整体现浇板
	梁式桥
	113.180902
	29.404706


沿线涵洞通道情况

	路线编号
	涵洞类别
	涵洞名称
	中心桩号
	修建日期
	地市
	备注

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1530.110 
	1990-12
	临湘市
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1530.600 
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1531.041
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	盖板涵
	1-0.75
	1531.160 
	1990-12
	临湘市台上村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1531.595
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1531.872
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1531.946
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1532.249
	1990-12
	临湘市台上村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1532.281
	1990-12
	临湘市台上村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1532.420 
	1990-12
	临湘市台上村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1532.526
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1532.926
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1533.087
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1533.228
	1990-12
	临湘市台上村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1533.350 
	1990-12
	临湘六合冲村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1533.674
	1990-12
	临湘六合冲村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1533.822
	1990-12
	临湘六合冲村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1534.160 
	1990-12
	临湘六合冲村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1534.244
	1990-12
	临湘六合冲村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1534.399
	1990-12
	临湘六合冲村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1534.725
	1990-12
	临湘六合冲村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1534.768
	1990-12
	临湘六合冲村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1534.835
	1990-12
	临湘六合冲村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1534.925
	1990-12
	临湘六合冲村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1535.310 
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1535.403
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1535.573
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-1.5
	1535.665
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1535.942
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1536.199
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1536.283
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1536.400 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1536.574
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1536.740 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1536.820 
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1536.870 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1537.211
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1537.289
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1537.335
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1537.494
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1537.560 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1537.645
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1537.825
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1538.197
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1538.385
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1538.753
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1538.934
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1539.165
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1539.385
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1539.530 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1539.850 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1540.247
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1540.388
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1540.917
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1541.000 
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1541.049
	1990-12
	临湘路口镇
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1541.090 
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1541.160 
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1541.165
	1990-12
	临湘路口镇
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1541.270 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1541.482
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1541.710 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1542.075
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1542.090 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1542.115
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1542.510 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1542.652
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1542.870 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1543.010 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1543.372
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1543.832
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-1.9
	1543.876
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1543.925
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1544.372
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1544.610 
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1544.776
	1990-12
	云溪区白泥湖村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1545.323
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1545.380 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1545.425
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1545.580 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-1.0
	1545.851
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	2-2.0
	1545.905
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1546.000 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1546.230 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1546.280 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1546.510 
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1546.538
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1546.600 
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1546.675
	1990-12
	云溪区黄金村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1546.694
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1546.860 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1547.230 
	1990-12
	云溪区黄金村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1547.391
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1547.520 
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1547.620 
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1547.679
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1547.844
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1548.020 
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1548.110 
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1548.351
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1548.731
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1548.782
	1990-12
	云溪区胜利村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1550.705
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1550.852
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-1.0
	1551.140 
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1551.160 
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1551.278
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1551.386
	1990-12
	云溪区新民村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1551.575
	1990-12
	云溪区新民村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1551.910 
	1990-12
	云溪区新民村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1552.325
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1552.365
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1552.445
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1552.510 
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1552.615
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1552.745
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1553.012
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1553.080 
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1553.240 
	1990-12
	云溪区陈家阪村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1553.385
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1553.630 
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1553.675
	1990-12
	云溪区建军村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1553.727
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1553.749
	1990-12
	云溪区建军村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1553.935
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1553.990 
	1990-12
	云溪区建军村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-1.0
	1554.137
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1554.150 
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1554.300 
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1554.598
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1554.865
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1555.048
	1990-12
	云溪区建军村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1555.330 
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1555.458
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1555.520 
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1555.765
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1555.931
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1556.205
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1556.320 
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1556.420 
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1556.697
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1556.786
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1556.879
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1556.92
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1557.070 
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1557.187
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1557.290 
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-3.0
	1557.324
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1557.494
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ1.0
	1557.668
	1990-12
	云溪区桃李村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1557.687
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1557.752
	1990-12
	云溪区桃李村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1558.295
	1990-12
	云溪区坪田村
	通道

	G107
	钢筋混凝土圆管涵
	Φ0.75
	1558.358
	1990-12
	云溪区坪田村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1558.376
	1990-12
	云溪区坪田村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-2.0
	1558.530 
	1990-12
	云溪区坪田村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1558.810 
	1990-12
	云溪区坪田村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1558.890 
	1990-12
	云溪区坪田村
	通道

	G107
	石拱涵
	1-4.0
	1559.226
	1990-12
	云溪区坪田村
	排水涵

	G107
	盖板涵
	1-0.75
	1559.355
	1990-12
	云溪区坪田村
	排水涵

	G107
	盖板涵
	1-0.75
	1559.57
	1990-12
	云溪区坪田村
	排水涵

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-4.0
	1560.422
	1990-12
	云溪区李树坪村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-3.0
	1560.610 
	1990-12
	云溪区李树坪村
	通道

	G107
	钢筋混凝土盖板涵
	1-1.0
	1560.803
	1990-12
	云溪区李树坪村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1560.950 
	1990-12
	云溪区李树坪村
	排水涵

	G107
	石拱涵
	1-2.0
	1561.282
	1990-12
	云溪区红光乡
	排水涵


沿线水沟情况

沿线路面排水系统完善，水沟分为路肩侧边沟和坡脚边沟，基本贯通，水沟数量大致为64km长，部分为盖板水沟，部分为敞口水沟。

沿线钢护栏情况

沿线中央分隔带两侧均有钢护栏，数量约为64000米，分为B级、双层B级、A级和SB级四个等级。路侧护栏约为16772米，分为B级、A级和SB级三个等级。

沿线绿化带情况

公路绿化带基本为2米宽中央分隔带绿化，其中有两处大的绿化广场，分别是临湘市出城处的2.24km绿化广场和云溪城区附近的600米绿化广场，临湘出城的绿化广场由临湘市政负责养护不计入本项目。该项目的绿化总面积73280m2。

项目设计：
临湖路日常养护项目设计分为六个部分，分别是日常路面清扫、绿化带养护、钢护栏日常清洗、涵洞、通道日常清理、水沟的日常清理以及路侧杂草清理。

日常路面清扫：

路面日常清扫面积为740700m2，按城市主干道标准进行养护，每天必须用扫路车对路面的中央分隔带两侧和路肩两侧四条边进行一次全面清扫，对路面进行一次洒水降尘，特殊时段还需进行喷雾降尘。中央分隔带中间和路肩侧外扫路车清扫不到的地段，必须用人工进行垃圾捡拾和垃圾清扫。扫路车必须带水作业；路面清扫后的垃圾不得随意倾倒，应运至专门地点妥善处理，并符合环保要求。桥梁伸缩缝、泄水孔须进行随时的清扫和疏通，保证伸缩缝清洁，泄水孔畅通；对于路面上妨碍正常交通的杂物，应及时发现，及时清理；当意外事件、事故等因素造成路面、路基、桥涵污染时，应及时清理。

绿化养护：

绿化养护面积为73280m2，长时间干旱时，必须对绿化带进行浇水养护，防止绿化带植物枯死，每月定期对绿化带进行施肥。春夏植物生长茂盛时期，必须每月一次进行全面的绿化剪枝，杂草铲除；秋冬植物生长缓慢的季节每两月进行一次全面的绿化剪枝，杂草铲除。进行打草剪枝作业时必须有专人指挥车辆通行，用安全锥围出安全作业区，作业人员只能在安全作业区内进行作业，严禁随意跨越作业区横穿路面，作业车辆、设备和人员必须有按规定警示和着装。绿化作业产生的枝桠和杂草必须就近归堆，当天运走，不得将杂物遗留过夜。对路侧的行道树和中央分隔带的乔木要注意巡查，发现生长的枝桠有遮挡交通标志的情况，必须随时进行修剪，确保绿化不遮挡交通标志。

钢护栏清洗：

沿线的80772米钢护栏按要求每两月要进行一次全面清洗。必须用专门的护栏清洗车进行清洗，确保清洗效果和清洗安全。护栏清洗车必须配齐必要的双向指示的大的led闪光剪头，清洗时开启警示灯，用剪头灯引导后面的车辆向左或向右行驶，确保清洗工作的安全，防止因为钢护栏清洗工作滋生交通事故。特殊时期按市政府的要求要进行加洗，配合市政府工作，保证临湖公路形象。以下为护栏示意图：
[image: image2.png]- o 2 L - b 1
I = = == ‘
s N o
BE 1 E
k.‘: P
g =l
T o owsis
h s E
L U U i S
IHH 125 £
Gr-A~48
o
b fub LU fb L B B il B bl D [ LILEY
== 3
8 ++ @ H 8 + 8 é | Inei-HEPRA AR
- ) - B 4% ) MG | A | AERGD
1 7] O0x4. 52350 .U | 1sm | esss
N 25 S ww [ |t e
Grok-dt FERE TN e
EE:TT Wi x50 o | soE | 14
a: T Teamme | mom | ww [ns [ e

1 RERHAUERAAE,

1 UPRMBRAMESTEIH-K

3 NWRARA TAREERRS BHRDE, PERRNRRRARERT
Al RRARRAETRELRRENE,

4 FRHUPRPER A6, PEIRNERC, ERFRLNN O
FEXRANAH ABIRURRR) IT6 MIAID HES;

5 FRMERRAFRKFI0,




[image: image3.png]1R
* 1R
C L] + - + - 4
T m - - m -
T T
= = = = = = - a1,
== = == == = ==21 . s
o g =™ g
e Llg 15k
8 B
h E s g
1 =%
- - - - - - - g
IHH 125
==T] L
HEE L0
b fub LU fb L B B il B bl D [ EZ3
& u_@_u 8 'A—8%.L 8 u_@_u 8 E B
1T 1T 1T 1T 1T 17 - E—
i - - - . A | 4% B ARG | AR |EERGD | AH
Y ww Iy T eiw | ewwsan | s [am | oo [ s
1 ] o1 s [ s [ 1.5 | qass
THE 125 [ W | et | on [k [ @ ws
== e
A9 [ETT] (1] o (g [ n [see
LEBRTANEXHAE; [T [ DT T N PR X

LABERFTARIARELABMAR=URPERE,;
LPERRO U5 x 250l LE, ZABRINS N dm, RERFHES
fEAR-%

L PERRARBRAE,

SFARMARELTARMRBRAL,

G FARPELEEAL SRBANRLANRS MBIRIRER) FARH
BEEXE.





[image: image4.png]LABEAFFRARIARRIOBME = ARPERE;
APRAR U4 i i, 2 WD R e, RBRTRESHTETH

%
A PERBRANERE;
S FARNHAERTARURBNAE;

6 RAUPRIEEAL SENNEAL AN CABIREARR) FRY

BEEXX.

¥1
#1
- - -
" A ! ‘ n ‘
7 TT —Pa ~
== = == - =
= == = i i
g § E 4
Y
11 g g
. . h . . 35
S s s W
TEH 125 P
CEX —-
LR
Gr-A-4C
AN mAnARnAm AN ARARNANARA
@ 1 R P AR
= 5 £ = =9
1T 1T 1 B | 4% A | MEGD | K | RERGO | R
L] o0 o 1 TSP OUOx4.Sx 1350 2030 | sk | sw.515 | @
1 1] CIUTE [¥7] 34 [ ses | @
3w | pestaris |on | sh | ms | ws
FHEE L35 [ wmmR | omxstextses | 65 | sk | s | e
i BT L YN T oy owg | a1 [k
Gr-A-4C EETI 6= 50 (XTI 04 (o m|
EETIY 6= 180 [T [XENCY]
DREITT] 600600 x 500 i [ 254 s as





[image: image5.png]= - = \KTBOL R R - 8| b
BN
RN L ey S

THE 125

Gr-A-2C
1

\‘\MHM\ \‘HM\M\ \MHM\M \M\‘\Ml \\‘l‘\‘\‘H‘\‘J‘\‘\‘\‘J‘H‘l \MHMJM\

57 |

L
TF

FHEE L2
Gr-A-2C
*9:
LAERHHRER Y,

LABERFFRARTAERIEBMS= RRPERE,

A;EMOIIIN. Sl 6, ZUBRENE o, RBRTUEETERR
L PEREANBERE;

S FARKIRERTASURBRAL,

[} ﬁﬂl;&!mL SRERRRLANGES (ABIRURIR FRRN
BREXR.

1R
* 1R
8|
NEE 1D
T
10006r--ICPEA AR R
" ax Rbe  [#rge | 4% [AReo| K
1 RSP OMIx4 51350 20,303 | W& | 515 | @35
1 ] (UL 035 | S| 105 | @
3| WERNE | 196x178x400%45 | 81| A 1 [
. WBRE | 920%506x85%3 %5 | sk | s | @
EL T W60 0139 [0 | a7 (W
(EI 650 0208 [ 106F [ 208 (605
EETL M6x 180 030 | S 1.2 [6H. ]
[E 1) 600 600 x 500 [SCHECY 4 s





[image: image6.png]0,

I} I}

o0

I}

R

o et

AR
81
0 u
HEEARAXAPERBIEN
1:40
FITs , -
fh— . ——
& B
LLIETEY
IRRBARNAAPRANTER
) L FALEREARNAAPRANA IR
* )
LA AR as FERES Tk
T oo | @ [
T sk oo | [ [sn| e
s A ws Tun
A [T | s | Tes | 19
LABR4mA R T @ [ Tes | Tes
LABRTRKIIRPERRIAL, TEARPER | ‘pusmr e T
A, WA, ABRASKLESRPRIINEY; T s 3 vin L
SPERBRTHESGETA-% T & v as oo [ Low
s CHRREREITEKTION LTI w5 [t ws [aw | 1w
b SERLERERARELINR, TALEA; n] b 1 e Tewle

CRBRRALE S P RRBAARRAN AR S S,

TARRREANE.





[image: image7.png]e

=

i - - -
i ™ " ™ ™ ™ m

| | H} | | | H;
i ! ! ! ! !
1:40
_ST ‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘Jm““““‘\‘\
e, &, 8 & 8 86 8
fiz i}
IRPETRRATER
1:40
CAIEPERRR LR
mlae | s [E]we [Hu
1 TR | OM0xd.5x230 | as 8.4 241,38
S S e s o Tom
e y o e s Ere it tr
i, S mrd Gl





涵洞、通道日常清理：

沿线的98道涵洞和35道通道每个季度要进行一次全面清理，用人工、机械和车辆配合清理因为雨水冲刷而堆积在涵洞、通道中的淤泥、泥沙、树杈、杂草等杂物，清理出的淤泥、泥沙等杂物必须装车运至指定地点，不得随意丢弃，影响环保。汛期或者暴雨时段要加强对涵洞、通道的巡查，及时发现涵洞、通道的损毁，及时防护、及时上报、及时修复。及时发现涵洞、通道的杂物淤塞，及时清理。

水沟的清理：

沿线的约64km水沟必须做到随时巡查，随时清理，确保水沟畅通。其中盖板水沟由于视线遮挡，少许淤积不易发现，因此盖板水沟必须时常揭开部分盖板进行检查，发现淤塞，及时揭开所有盖板进行清理，或者用高压水流进行疏浚。用高压水流进行疏浚必须分段揭开盖板检查疏浚效果，如果效果达不到，还是要人工补清。汛期或者暴雨时段要加强对水沟的巡查，及时发现水沟的损毁，及时临时处治、及时修复。及时发现水沟淤塞，及时疏通清理。以下为水沟示意图：

[image: image8.png]AABEENE

)
£

ETRENT]

R

Cao8K
Co0mi:
EHEE
SREBIREER
[ 8 % i [con
e | T e [ | | 6 |
BRI
% 5005
v ||| s 008
w2 [ 10| e[ 7 fozn

#:
1o ABRAUEAAEA.
2., FRRHHAK R BT RENAE.

R

o et




[image: image9.png]s

A2

AER AT

v.stars

B S

WEREE SE 4T

Pl 21 | m LS

1. RERARAHES

Kith, SEHUERE KARE.




[image: image10.png]o =
A S—~—J| - D
==l pe—_

s

EAKTEE
ERERTENER
e
RiE:

1 RERARABERUER S, SRHNERH, LU LE.





路肩侧杂草清理：

路肩侧杂草清理的范围是每侧硬路肩外展两米的范围进行杂草清理，清理面积汇算约64800平方米。春夏植物生长茂盛时期，必须每月一次进行全面的杂草铲除；秋冬植物生长缓慢的季节每两月进行一次全面的杂草铲除。进行打草作业时必须有专人指挥车辆通行，用安全锥围出安全作业区，作业人员只能在安全作业区内进行作业，严禁随意跨越作业区横穿路面，作业车辆、设备和人员必须有按规定警示和着装。打草产生的杂草必须就近归堆，当天运走，运至符合环保要求的指定地点，不得将杂物遗留过夜。市政府有重大活动时必须按市政府要求进行突击杂草清除作业，配合市政府展示最美岳阳的形象。

项目养护设备设计：

根据本项目工程量和养护技术规范，市城管局城市主干道养护工作标准，经过计算，本项目至少投入下列设备才能基本保证养护工作的正常完成。

道路清扫车：

至少保证投入三台7立方以上的路面清扫车。

洒水车：
至少保证投入三台15立方以上洒水车。

客货车：

至少保证两台10座以上客货车和两台五座以上客货车运送养护作业人员，杜绝人货混装。
绿篱机：

至少保证一台五米以上修剪高度的绿化自动修剪机。

钢护栏清洗设备：

至少保证一套钢护栏自动清洗设备。

高压水泵：

至少保证两套高压水泵用来疏通暗沟、涵洞等。
打草机：

至少保证10台750w以上背负式绳式打草机。备注：不可使用刀片式，防止溅起石子伤人、伤车。

手持绿化修剪机：

至少保证五台，用来修剪绿篱机修剪不到的的绿化枝条。
高枝锯：
至少保证3台五米以上高度高枝修剪锯，用来修剪遮挡标志牌的行道树枝丫。。

项目安全设施投入：

临湖公路车流量巨大，必须保证足够的安全设施投入，项目才能安全顺利实施，经计算，安全设施投入必须满足一下要求：

各类施工标志牌：各类施工、改道、导向、路栏、限速等标志牌每类不得少于10块。

太能能爆闪灯：不得少于20个。
反光标志服和反光雨衣：每类不得少于50件。
反光锥筒：不得少于1000个。

安全设施和施工现场布置示意图：

[image: image11.png]T bR bR AR

T B bR Butibr &
75K 110em A5k 110em
BRbRE B B ZRAT A
142 100cm 160%120cm
Bl R Bt [2BaiP

DL ¥4E=>30m 120*400cm

B

FlbRA

160*120cm

IR R bR
142 100cm

K EOTE R,

I 3 ke fr 5wt




[image: image12.jpg]?_yilW

[

wi00s

nV@@u«

woooT




直线路段封闭车道长期作业现场布置图

[image: image13.jpg]



直线路段封闭路肩长期作业现场布置图

[image: image14.jpg]



弯道路段封闭车道长期作业现场布置

[image: image15.jpg]© SRARRARRSARRYAR By g,

7243




弯道路段封闭路肩长期作业现场布置图

[image: image16.jpg]



陡坡路段封闭车道长期作业现场布置图

[image: image17.jpg]



陡坡路段封闭路肩长期作业现场布置图

[image: image18.jpg]



直线路段临时作业现场布置图

[image: image19.jpg]



弯道路段临时作业现场布置图

[image: image20.jpg]MO242 gy A

> F i wo00T
Tt s oI
€
s 7 wog | wo:
]

wooT.

e




桥梁养护作业现场布置图

本项目安全施工：

进行养护施工前，应对作业人员进行技术交底和安全教育。未经安全生产教育和培训合格的养护人员，不得上岗作业。参与养护生产设备和人员必须严格按安全要求做好相应警示标识。养护作业前，应制定详细的施工安全组织方案及现场突发事件应急预案。需要时，占道施工安全组织应到相关部门办理审批手续。施工完成撤除安全布控前，必须认真清理施工现场，不准在路面、中央分隔带、路肩、边坡上放置施工机具、材料及废弃杂物，保证路面清洁。遵循“四不”准则：恶劣天气不施工、大雾天气不施工、连续长时间拥堵且无法分流停止施工、夜间尽量不施工。
本项目协作机制：

加强与地方政府和执法部门工作衔接，厘清工作责任，共同做好路沿以外环境管理，及时处理破坏公路设施和影响路域环境等问题。
五、商务要求

1、工期要求:从签订合同之日起至2026年12月31日止。
2、实施地点:采购人指定地点。

3、付款方式:

按月度计量支付。

4、承包方式:成交供应商不得以任何方式分包或转包本工程。

如成交供应商出现分包或转包行为、严重的质量问题并经警告也未能返工合格和破坏施工行为的，采购人有权终止合同并由成交供应商承担责任。

5、报价要求

本项目根据工程量清单进行报价（报价单位的投标报价含水电驳接费用，报价单位自行考

虑成本）。

6、供应商在采购活动前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7、本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及后期所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

六、其他说明
其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。
包2：采购内容及数量

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	最高限价

	1
	2026学院路（K98+000—K108+300）维护工程  
	1
	项
	892312.00元
	  892312.00元


二、项目内容：

学院路（K98+000—K108+300）是从岳望高速岳阳南互通至岳阳市殡仪馆，作为岳阳市南大门的主要交通要道，它途径岳阳市殡仪馆、岳阳县新开镇、岳阳县龙湾、至岳望高速岳阳南互通。2026年度湘北大道南段（K98+000-K108+300)综合养护项目，里程为10.3km，设计时速60-70km/h，主路路面宽度24-60m，为一级公路。

三、工程量清单（另册）

四、实施标准
1.1 为全面提升学院路（湘北大道）道路通行质量、城市门户形象、道路安全保障能力，实现养护工作常态化、精细化、机械化、标准化，特制定本方案。

1.2 本方案适用于S308线湘北大道 K98+000～K108+300 段，全长 10.3km，2026年度全周期日常养护作业。

1.3 养护原则：预防为主、防治结合、全面养护、及时处置、安全第一、环保优先。

1.4 所有养护作业必须严格遵守国家、省、市道路养护规范及城管、环保、交通、应急管理部门相关要求。

2. 工程概况

2.1 项目名称：2026学院路（K98+000—K108+300）维护工程
2.2 道路等级：城市主干道兼省级干线公路

2.3 养护里程：10.3km

2.4 起讫桩号：K98+000～K108+300

2.5 地理位置：岳阳市城区

2.6 地形地貌：丘陵低山地貌，地形起伏较大，边坡较陡，植被发育，局部路段易积水。

2.7 主要工程内容：

（1）路面日常清扫、洒水降尘、雾炮压尘

（2）绿化养护、修剪、除草、浇水、施肥

（3）交通安全设施维护

（4）涵洞、通道清淤、疏通

（5）排水沟、暗沟、泄水孔清理

（6）路肩、边坡杂草清理

（7）路面病害巡查、上报、应急处置

（8）交通事故、路面污染清理

（9）汛期排水、冬季防滑、应急保通

（10）环境保护、垃圾密闭转运、污染源排查上报

2.8 主要工程量：

路基（含防护及排水等附属）长度：10.3km

路面面积：371360m2
涵洞及通道：4 道

绿化面积：72100㎡

路肩外杂草清理：约41200㎡

交安设施、标志、标牌、护栏：全线维护

2.9道路标准横断面图

[image: image21.png]A ¥ ES 3 ¥ A
f ) 5 5 i it
i # 3} ’3 # %

¥ Rithos ¥

Anasn
¥ ; / ; A ¥
I ‘ {
1 ‘ § 8
[N N 1% ‘ 13 1% .
3 4 3 15,5 15,5 4 3

t + + (053 T5x 193, 5 0. 5) 0573, T5 X273, 5% 20.5) +
AR N

A A 2 3 A v A T T




3. 指导思想

以市委、市政府及岳阳市城市管理综合执法局关于湘北大道养护提升工作要求为指导，坚持高标准、严要求、常态化、长效化管养。

全面推行机械化作业、专业化管理、信息化巡查、制度化考核。

构建责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的道路管养体系，不断提升道路通行能力、安全保障水平、城市门户形象。

4. 组织机构及岗位职责

4.1 领导小组

组长：岳阳市城区公路事务中心分管领导

副组长：承包单位负责人

成员：养护、安全、设备、考核、巡查负责人

4.2 责任单位：岳阳市城区公路事务中心

负责统筹管理、政策指导、经费保障、督查考核。

4.3 实施单位：承包单位

负责日常养护组织、人员设备调配、安全质量管控、巡查上报、应急处置、资料归档。

4.4 作业班组

路面养护组、绿化养护组、安防设施维护组、安全管控组、应急抢险组、设备保障组、资料信息组。

4.5 岗位职责

项目负责人：全面负责项目实施、质量、安全、进度。

安全员：每日安全检查、布控检查、岗前培训、技术交底。

设备管理员：车辆保养、油料管理、维修保障。

班组长：路段责任、作业质量、人员管理、现场管控。

养护工人：按标准作业、保持现场整洁、遵守安全规定。

5. 总体工作目标

5.1 安全目标

零死亡、零重伤、零重大责任事故

作业人员安全培训率 100%

安全布控规范率 100%

5.2 质量目标

路面整洁率 ≥ 99%

排水畅通率 100%

绿化完好率 ≥ 98%

交安设施完好率 ≥ 98%

病害上报及时率 100%

5.3 环保目标

垃圾日产日清、密闭转运率 100%

洒水降尘、雾炮压尘到位

无乱倒、无焚烧、无扬尘污染

5.4 服务目标

道路畅通、整洁、安全、美观

政府督查、群众投诉整改率 100%

打造岳阳市门户示范路

6. 日常养护总体标准

6.1 路面每日清扫不少于 1 次，洒水不少于 1 次。

6.2 机械盲区必须人工捡拾。

6.3 桥梁泄水孔、伸缩缝每日巡查疏通。

6.4 水沟、涵洞无淤泥、无堵塞、无杂物。

6.5 绿化修剪整齐、无杂草、不遮挡标志。

6.6 路肩平整、边坡顺直、无高草、无白色垃圾。

6.7 护栏干净整洁、无积尘、无污渍。

6.8 路面无坑槽、车辙，裂缝，标线清晰，安全设施完善。

6.9 巡查每日全覆盖，记录完整，问题闭环处理。

7. 路面清扫保洁作业细则

7.1 每日清晨完成全线路面机械化清扫。

7.2 清扫车必须带水作业，禁止干扫扬尘。

7.3 每日全线路面洒水降尘 1 次，高温、干燥、污染大路段增加洒水频次。

7.4 中央分隔带、路肩边缘、护栏底部、桥梁边角等机械无法清扫区域，必须人工捡拾。

7.5 路面垃圾必须当日清理、当日转运，不得堆放路边。

7.6 交通事故油污、泥土、砂石、散落物必须 30 分钟内到场清理。

7.7 路面不得有：白色垃圾、碎石、泥沙、枯枝、杂草、油污、积水、杂物。

8.路面病害处治
8.1 路面出现坑槽、裂缝、沉陷、拥包等病害，立即拍照、记录、上报并及时处治。

8.2 雨天及时清除积水；雪天及时融雪防滑。
9. 绿化养护作业细则

9.1 浇水：干旱季节每日巡查，缺水立即补水，确保植物不枯死。

9.2 施肥：每年一次全面施肥，保证长势良好、叶色正常。

9.3 修剪：

春夏生长旺季：每月 1 次全面修剪

秋冬季节：每两月 1 次

9.4 除草：与修剪同步，做到无高草、无杂藤、无荒草。

9.5 遮挡标志、影响视距、侵入公路限界的树枝必须立即修剪。

9.6 作业必须设置安全锥、专人指挥，严禁横穿道路。

9.7 修剪杂草、树枝必须当天清运，不得过夜堆放。

9.8 禁止使用剧毒农药，保护环境。

10. 交通安全设施维护作业细则
10.1 每两月全线护栏清洗一次。

10.2 使用专用护栏清洗车。

10.3 作业开启警示灯、LED 双向导向箭头。

10.4 清洗后护栏无灰尘、无污渍、无泥痕。

10.5 重大活动、迎检期间按要求加洗。

10.6 对所有损坏的交通安防设施及雨水井盖及时进行更换。

10.7 标线磨损要及时补标，

11. 涵洞、通道清理作业细则

11.1 每季度全面清理一次。

11.2 清理内容：淤泥、泥沙、杂草、树枝、垃圾、漂浮物。

11.3 汛期每周巡查，暴雨后立即检查。

11.4 淤塞必须 2 小时内开始疏通。

11.5 清理杂物必须装车运至指定地点，严禁乱倒。

11.6 发现结构裂缝、沉降、损坏立即上报。

12. 水沟清理作业细则

12.1 全线水沟保持常年畅通。

12.2 每日巡查，发现堵塞立即处理。

12.3 盖板沟定期揭开检查，淤塞必须彻底清理。

12.4 可用高压水枪疏通，但必须人工复核效果。

12.5 雨天、汛期加强巡查，防止积水漫路。

12.6 水沟内无淤泥、无杂草、无垃圾、无堵塞。

13. 路肩及边坡杂草清理作业细则

13.1 清理范围：硬路肩向外延伸 2 米。

13.2 春夏：每月清理 1 次。

13.3 秋冬：每两月清理 1 次。

13.4 必须使用背负式绳式打草机，禁止刀片式。

13.5 作业必须围蔽、专人指挥、规范着装。

13.6 杂草当天清理、当天清运。

13.7 边坡顺直、无高草、无白色垃圾、无杂物堆积。

14. 桥梁、泄水孔、伸缩缝养护细则

14.1 每日巡查。

14.2 泄水孔必须保持畅通，无堵塞、无泥沙。

14.3 伸缩缝无淤泥、无碎石、无杂物。

14.4 桥面无积水、无油污、无破损。

14.5 发现异常立即上报。

15. 巡查管理制度

15.1 日常巡查：每日 1 次全线巡查。

15.2 专项巡查：每月 1 次。

15.3 季度检查：每季度全面检查。

15.4 恶劣天气、汛期、节假日加密巡查。

15.5 巡查内容：路面、路基、桥涵、绿化、护栏、标志、水沟、边坡、污染、隐患。

15.6 巡查必须记录：时间、地点、问题、照片、处理结果。

15.7 重大隐患立即上报，不得拖延。

16. 养护机械设备配置

7 立方以上清扫车：1 台

10 立方以上洒水车：1 台

3.5 米以上绿篱修剪机：1 台

护栏清洗设备：1 套

高压水泵：1 套

 绳式打草机：6 台

手持修剪机：5 台

5 米以上高枝锯：2 台

17. 安全设施配置

各类施工标志牌：每类≥10 块

太阳能爆闪灯：≥10 个

反光标志服、反光雨衣：各≥50 件

反光锥筒：≥100 个
18. 人员配置及岗位职责

项目负责人：1 名

安全管理员：1 名

设备管理员：1 名

路面保洁人员：按里程定岗

路面病害处治人员：按里程定岗

绿化养护人员：按面积定岗

清淤疏通人员：固定班组

应急抢险人员：24 小时待命

所有人员必须持证上岗、岗前培训、定期教育。

19. 安全生产管理体系

19.1 作业前必须进行安全技术交底。

19.2 布控不规范不得作业。

19.3 严格执行 “四不” 准则：恶劣天气不施工、大雾不施工、严重拥堵不施工、夜间尽量不施工。

19.4 完工必须全面清场，不留机具、材料、垃圾。

20. 文明施工与环境保护

20.1 禁止焚烧垃圾、杂草。

20.2 禁止乱排、乱倒、乱放。

20.3 控制扬尘、噪音污染。

20.4 文明作业、规范着装、树立公路部门良好形象。

21. 应急抢险与保通机制

21.1 建立 24 小时应急值班制度。

21.2 暴雨、积水、滑坡、污染立即处置。

21.3 应急物资、设备、人员足额储备。

21.4 重大情况第一时间上报。

22. 部门协作机制

22.1 加强与政府、城管、交警、执法部门联动。

22.2 共同治理污染、占道、违建。

22.3 快速处置损坏公路设施行为。

24. 检查、考核、奖惩制度

24.1 日常检查

24.2 月度考核

24.3 季度通报

24.4 年度总评

24.5 考核结果与绩效、评优、责任追究直接挂钩。

25. 资料管理与信息上报制度

25.1 巡查记录

25.2 养护日志

25.3 安全台账

25.4 考核记录

25.5 影像资料

25.6 上报文件

26. 雨季、冬季、高温季节专项养护要求

26.1 雨季：加强排水、防滑坡、防积水。

26.2 冬季：防冻、防滑、除冰准备。

26.3 高温季节：加强洒水、保绿化。
五、商务要求

1、工期要求:从签订合同之日起至2026年12月31日止。
2、实施地点:采购人指定地点。

3、付款方式:

按月度计量支付。

4、承包方式:成交供应商不得以任何方式分包或转包本工程。

如成交供应商出现分包或转包行为、严重的质量问题并经警告也未能返工合格和破坏施工行为的，采购人有权终止合同并由成交供应商承担责任。

5、报价要求

本项目根据工程量清单进行报价（报价单位的投标报价含水电驳接费用，报价单位自行考

虑成本）。

6、供应商在采购活动前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7、本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及后期所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

六、其他说明
其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。
响应文件组成

目 录

一、磋商响应声明

二、供应商的资格证明材料

三、参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

四、技术/商务响应与偏离表


五、施工组织设计

六、提供政府采购政策产品等证明材料

七、报价一览表及报价文件

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：          ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：              
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                     
日     期：           年     月     日

法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或影印件
	二代身份证复印件或影印件


供应商名称(盖单位章)：                           
日期：      年   月   日

注：法定代表人参加磋商必须提供本文件，不需要提供“法定代表人授权书”。
法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权代表身份证复印件或影印件及法定代表人身份证明(附件1原件)

	二代身份证复印件或影印件


法定代表人（签字）：                     
授权代表（签字）：                     
日期：      年    月     日

注：法定代表人参加磋商不需要本授权书

工程质量保修书

工程质量保修书

发包人：（全称）                     

承包人：（全称）                     

为保证            （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：承包人承建的全部工作内容。

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：     年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：     年；

（4）供热、供冷系统工程为：     个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为     年；

（6）其他项目     年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保承包人承建的全部工作内容的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

    6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：            

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：      （公章）                 承  包  人：      （公章）     

法定代表人：                                法定代表人：                

（签字）                                      （签字）

          年     月     日                          年     月     日
附件4
不拖欠民工工资承诺书

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日
供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	按第一章 “供应商的资格要求”及第二章第41.2要求提供提供相关的资料。


联合体协议

联合体协议

(本项目不需要)

致                 (采购人或采购代理机构)：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （政府采购编号、采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。
二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：           
        年     月   日  

说明：1、本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定的，提交《附件8：小微企业声明函》。

磋商文件规定的基本资格条件证明资料
基本资格条件：

1、基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位郑重声明，参加本政府采购项目前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明。
供应商名称（盖单位章）：              
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：              
日期：        年     月     日
技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对竞争性磋商文件的所有条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日
施工组织设计

根据第二章中的“评审方法”及第四章的要求编制施工组织设计方案，格式供应商自定。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

项目组主要人员简历表
主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第3.1款或第四章要求提供。主要人员指施工项目部关键岗位人员
供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其授权代表 (签字)：            
日期：      年   月   日

关键岗位人员表

	姓名
	性别
	执业或岗位资格证明
	拟在本项目担任的工作岗位

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号码
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
提供政府采购政策产品等证明材料

中、小企业声明函
中、小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称），属于建筑业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目为（工程、服务）采购，只依据（工程、服务）的承接商判定供应商是否为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

中小企业划型标准（工信部联企业（2011）300号）
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	且≥1000
	　
	≥2000
	且≥300
	　
	≥300
	且≥20
	　
	＜300
	或＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	且≥80000
	≥6000
	　
	且≥5000
	≥300
	　
	且≥300
	＜300
	　
	或＜300

	4
	批发业
	≥40000
	且≥200
	　
	≥5000
	且≥20
	　
	≥1000
	且≥5
	　
	＜1000
	或＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	且≥300
	　
	≥500
	且≥50
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	且≥1000
	　
	≥3000
	且≥300
	　
	≥200
	且≥20
	　
	＜200
	或＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	且≥200
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥20
	　
	＜100
	或＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	且≥1000
	　
	≥2000
	且≥300
	　
	≥100
	且≥20
	　
	＜100
	或＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥2000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥2000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	且≥2000
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥100
	且≥10
	　
	＜100
	或＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	且≥300
	　
	≥1000
	且≥100
	　
	≥50
	且≥10
	　
	＜50
	或＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	且≥10000
	≥1000
	　
	且≥5000
	≥100
	　
	且≥2000
	＜100
	　
	或＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	且≥1000
	　
	≥1000
	且≥300
	　
	≥500
	且≥100
	　
	＜500
	或＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	且≥120000
	　
	≥100
	且≥8000
	　
	≥10
	且≥100
	　
	＜10
	或＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件）。
“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于“节能产品”、“环境标志产品”的，必须提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
提供节能产品、环境标志产品清单

提供节能产品、环境标志产品（本项目不需要提供）

采购代理机构编号:                                                                 

	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

报价一览表及报价文件

报价一览表
报价一览表

	项目名称
项目名称
	
	招标编号
	

	
	
	
	

	品目分类编码
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：         年    月   日

附件9-1分项价格表
分项价格表 
按磋商文件提供的工程量清单要求及格式要求报价。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
八、供应商认为需要提供的其它资料
九、最后报价

	项目名称
项目名称
	
	招标编号
	

	品目分类编码
	

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	合同工期
	

	质量标准
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	最后报价不提供分项报价表，将响应文件中的第一轮报价减去最后报价所得数值（优惠值）按比例优惠到第一轮报价的相应分项报价中，形成最后报价的分项价。


供应商（公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

注：最后报价表不得装订在响应文件中，供应商需单独准备1～3份，填写项目基本信息及加盖单位公章，以供应商在磋商现场进行最终报价。

