澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目                                                             竞争性磋商文件   
澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目                                                             竞争性磋商文件

澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目
竞争性磋商文件
项目编号：YNQYJ2-2026012
          采 购 人：澄江市人民政府龙街街道办事处 
          采购代理机构：云南祺胤招标代理有限公司
2026年06月
目  录
3

第一章  竞争性磋商公告

8

第二章 供应商须知

24

第三章 合同书样式及主要条款

44

第四章 响应文件格式

68

第五章  采购内容及需求

72

第六章 评标方法（综合评分法）


第一章  竞争性磋商公告
项目概况
澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年07月08日09点00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：YNQYJ2-2026012。
2、项目名称：澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目。
3、采购方式：竞争性磋商。
4、预算金额：人民币叁佰玖拾伍万陆仟柒佰叁拾陆元贰角整（¥3,956,736.20）。
5、最高投标限价：人民币叁佰玖拾伍万陆仟柒佰叁拾陆元贰角整（¥3,956,736.20）。
6、采购需求：（1）主体建设工程：新建交易市场 1 座，建筑占地面积 840.00 平方米（含内部交易区台板及配套设施），为一层结构，建筑高度 7.95 米；新建业务用房 1 座，建筑面积 420.00 平方米，为一层结构，建筑高度 6.525 米。（2）附属工程：新建 288 立方米成品消防水池 1 座，18 立方米消防水箱 1 座；场地硬化 2640平方米,室外雨水管网安装 1 项，室外污水管网安装 1 项，室外供配电安装 1 项，1.8 米高砖砌挡墙 105 米；新建侧门 1 扇；室外场地平整 4166.54 平方米。具体详见第五章“采购内容及需求”及“工程量清单”。
7、建设地点: 澄江市龙街街道办事处广龙社区柏枝村南面。
8、工期：自合同签订后180个日历天内完成所有施工内容并通过竣工验收交付使用，逾期按1000元/天向采购人支付违约金。
9、质量要求：按国家及地方现行验收规范要求，一次性验收合格并通过备案。
10、本项目不接受联合体磋商。

二、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已登记办理“三证合一”、“五证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照）或自然人的身份证明复印件或扫描件清晰加盖电子公章。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商应提供2023年至今任意一年度第三方专业机构出具的审计报告，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表，（注：新成立不满一年的供应商提供其基本开户银行出具的资信证明复印件或扫描件清晰加盖电子公章）；供应商若属于其他组织和自然人，提供银行出具的资信证明复印件或扫描件清晰加盖电子公章。
1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
①供应商须提供缴税所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明（复印件或扫描件清晰加盖电子公章）。
②供应商须提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明（复印件或扫描件清晰加盖电子公章）。
1.4供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明加盖电子公章。
1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.6具备法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业，须按要求提供《中小企业声明函》(残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件)，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1施工资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人资格，具备有效安全生产许可证；并且在人员、设备、资金等方面均具备相应的施工能力。
3.2项目负责人资格：拟投入到本项目的项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书 ( B 证 )（不含临时），且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（提供承诺函），须为本单位在职人员，提供2026年1月至今任意一个月的社保缴纳证明。

3.3信誉要求：
3.3.1供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ “政府采购严重违法失信行为信息记录”,“中国裁判文书网（网址： https://wenshu.court.gov.cn/）”，截图检索结果，证明无行贿犯罪记录（由采购人或者采购代理机构自行查询，结果提交评标委员会审核）。

3.3.2近三年（2023年1月至今）经营中信誉良好，无不良行为记录，无拖欠农民工工资。没有被处于责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有受到取消投标资格的行政处罚；没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重点影响。
4、其他要求
4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2若为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为措施文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
三、获取竞争性磋商文件
1、时间： 2026年06月26日至2026年07月06日，每天上午06：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。
2、地点：政采云平台线上获取（http://www.zcygov.cn）。
3、方式：
（一）凡有意参加投标（磋商或谈判）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0046.html云南壹证通CA 可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。
（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书（CA）进行绑定，凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。
（三）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。
（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）。
注：云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
★未按规定时间及方式参与本项目的供应商不得参与投标。
售价：免费。

四、响应文件提交
1、截止时间:2026年07月08日09点00分(北京时间)。
2、地点:供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。因本项目采购方式为竞争性磋商，最后报价为线上填报，请于开标当日在系统上等待代理机构通知进行最后报价。
3、开标参与方式:“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南祺胤招标代理有限公司会议室。
五、开启
1、时间:2026年07月08日09点00分(北京时间)。
2、地点:“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南祺胤招标代理有限公司会议室。

七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。3.供应商需要在互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商（含二次报价），请各供应商不要离开开标界面，发起下一轮报价时，请供应商及时响应。若供应商未进行二次报价的，视为放弃，则按照响应文件中的一次报价作为最终报价。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位信息
名称：澄江市人民政府龙街街道办事处   

地址：澄江市龙街街道办事处龙祥路85号
联系人：马师
联系电话：17787717417
2.代理机构信息
名    称：云南祺胤招标代理有限公司
地　　址：澄江市右所镇小西社区邦泰阳光湖岸1幢商铺04号

联系方式：0877-8866766
3.项目联系方式
项目联系人：王 梅
电　　话：0877-8866766、18787721886
第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：澄江市人民政府龙街街道办事处   

地址：澄江市龙街街道办事处龙祥路85号

联系人：马师

联系电话：17787717417

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：云南祺胤招标代理有限公司
地　　址：澄江市右所镇小西社区邦泰阳光湖岸1幢商铺04号

联系方式：0877-8866766

	1.1.4
	项目名称
	澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	资金来源
	争取 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金

	1.2.3
	预算金额
	人民币叁佰玖拾伍万陆仟柒佰叁拾陆元贰角整（¥3,956,736.20）

	1.2.4
	最高投标限价
	人民币叁佰玖拾伍万陆仟柒佰叁拾陆元贰角整（¥3,956,736.20）

	1.3.1
	采购内容
	详见“第一章 竞争性磋商公告1.项目基本情况”

	1.3.2
	工期
	详见“第一章 竞争性磋商公告1.项目基本情况”

	1.3.3
	质量标准
	详见“第一章 竞争性磋商公告1.项目基本情况”

	1.3.4
	建设地点
	澄江市龙街街道办事处广龙社区柏枝村南面。

	1.4.1
	供应商资格条件
	详见“第一章 竞争性磋商公告2.供应商资格要求”

	1.4.2
	是否接受

联合体磋商
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日（在竞争性磋商文件提供期限截止后，开启前）

考察集中地点：/

	1.10
	不允许偏离的实质性要求和条件
	资格条件和符合性审查不允许负偏离

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他资料
	澄清、修改等内容

	2.2.2
	供应商要求澄清磋商文件
	投标截止时间5日前，所有获取了磋商文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行提问，采购人或采购代理人需对所有潜在供应商进行统一回复。

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清
	供应商自行登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取修改后的招标文件，无须回复确认已收到该修改。

	2.3.1
	磋商文件修改发出的形式
	通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）发出磋商文件修改。

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改
	供应商自行登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取修改后的磋商文件，无须回复确认已收到该修改。

	3.2.3
	磋商报价的

其他要求
	（1）本项目采用综合单价工程量清单方式报价，供应商应按磋商文件的要求,并结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，考虑风险因素自主报价。供应商的报价编制依据如下:磋商文件、工程量清单（包含工程量清单计算规则说明）及其补充通知、答疑纪要；

（2）本项目工程设置最高投标限价及拦标综合单价，各供应商一轮投标总报价和投标综合单价不得超出招标控制价（最高投标限价）和拦标综合单价，否则按废标处理，最后报价超过招标控制价（最高投标限价）的供应商将按未实质性响应磋商文件处理。

	3.3.1
	磋商有效期
	磋商有效期为90日历天（从开启时间起计算）。

	3.4.1
	磋商保证金
	本项目免收磋商保证金。

	3.5.3
	响应文件的递交要求
	（1）网上开标：供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传响应文件回执”，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。递交响应文件地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）成交公示期满后，成交单位需提交纸质响应文件一正三副到代理机构领取成交通知书（递交的纸质响应文件可以为电子响应文件的打印件，如成交供应商提供纸质响应文件是电子响应文件的打印件正本须彩色打印并每页加盖供应商鲜章。副本可为正本复印件也可为电子响应文件的打印件。）

	4.1.1
	响应文件加密要求
	(1)响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子公章、签名及加密；(2)如供应商提交的电子标书未按竞争性磋商文件要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理；(3)响应文件中提供的资料(扫描件)，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.2.1
	响应文件提交截止时间和地点
	现场提交时间：网上提交，不接受现场提交。

提交截止时间：2026年07月08日09：00 时（北京时间）。
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

	4.2.2
	响应文件是否退还
	响应文件退还：☑否

□是，退还时间：/

	5.1
	磋商时间、地点
	第一轮报价（为磋商响应文件中的响应价，一次报价不公开）；第二轮报价及承诺（现场解密后供应商在通过资格性评审和符合性检查后进行磋商，开启下一轮报价。磋商预估时间 2026年07月08日10：00 时（北京时间），请参与本项目的供应商法人或授权代表提前登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）等候并在规定时间内线上报价，若供应商未进行二次报价的，视为放弃，则按照响应文件中的一次报价作为最终报价。

	5.2（4）
	递交程序
	本项目采用在线解密的方式。

在线解密操作流程详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”。

（1）响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（分支机构负责人）或其委托代理人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令后 5 分钟未签到解密，代理机构主动电话催告；催告后仍未在 30 分钟解密，方视为自动撤回响应文件。

（2）开标一览表确认及签字：供应商查看已公布的所有供应商名称和竞争性磋商文件规定的其他开标内容。确认本单位内容无误后进行签字确认，因供应商原因未签字的，视为认可开标结果。

（3）开标异议：对开标有异议的，通过开标系统以文字信息方式提出，异议内容将记录在开标一览表上。

（4）结束。览表上。

（4）结束。     

	6.1.1
	磋商小组的组成
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

评审专家确定方式：从《综合评标专家库》中随机抽取。

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选供应商的人数
	推荐的中标候选人数： 3 人。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是

☑否

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求成交供应商提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：        等非现金形式提交；

履约保证金的金额：         

履约保证金缴纳方式：       
☑不要求

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	评审方法
	综合评分法

	11.2
	成交服务费
	参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协[2026]11号文件计费标准范围向成交单位收取成交服务费人民币贰万贰仟贰佰伍拾元整（¥22,250.00），成交供应商须在领取成交通知书前一次性足额缴至采购代理机构。

	11.3
	中小企业服务的审查
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本次招标专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中标（成交）单位的中小企业声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.3最高投标限价：见供应商须知前附表。

1.3质量要求、合同履行期限、服务地点、质量标准

1.3.1 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.2 工期：见供应商须知前附表。

1.3.3建设地点、质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格条件

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2是否接受联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。 

1.9.2 供应商考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10响应和偏离

响应文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应，否则，供应商磋商无效。不允许偏离的实质性要求和条件见供应商须知前附表。
2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）合同样式及主要条款；

（4）响应文件格式；

（5）采购内容及要求；

（6）评分办法；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。
2.2.2竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的响应文件提交截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清通知后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。修改竞争性磋商文件的时间距本章4.2.1项规定的响应文件提交截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件详见第四章“响应文件格式”部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 磋商报价

3.2.1本项目招标控制价（最高投标限价）详见“供应商须知前附表”，各供应商一轮投标总报价和投标综合单价不得超出招标控制价（最高投标限价）和拦标综合单价，否则按废标处理，最后报价超过招标控制价（最高投标限价）的供应商将按未实质性响应磋商文件处理。

3.2.2本项目采用综合单价工程量清单方式报价，供应商应按磋商文件的要求,并结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，考虑风险因素自主报价。供应商的报价编制依据如下:磋商文件、工程量清单（包含工程量清单计算规则说明）及其补充通知、答疑纪要；

3.2.3供应商应当按照磋商文件提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，报价不得低于其企业成本价。

3.2.4供应商在报价报价汇总表中的报价均包括完成招标范围内工程量清单所列项目的全部费用。

3.2.5供应商可以到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.6供应商应按磋商文件的要求,并结合本企业的技术水平、管理水平和工程实际，考虑风险因素自主报价。供应商的磋商报价编制依据详见工程量清单。

3.2.7①施工范围内考虑相应抽水台班及季节影响的保护措施；②施工范围内安全文明施工的措施。③成交方应对施工场地中及周边的管线进行保护，如因成交供应商原因造成损坏的，由成交供应商负责修复并承担费用。

3.2.8供应商不得对采购人公布的工程量清单作任意调整和修改，供应商若对工程量清单有疑问可在磋商文件规定的时间内向采购人书面提出，由采购人视情况作出书面回复。若无答疑，本工程量清单所列工程量细目特征，在定标后无设计变更或发包人书面通知文件，均不得作任何调整。

3.2.9工程竣工结算由以下部分组成：①合同总价、中标单价。②经甲方确认的人力不可抗拒自然灾害所造成的损失费用中乙方应得部分。③施工过程中图纸变更或业主原因导致的工程量增减部分。④响应文件中涉及费用的有关条款应增减部分。⑤结算由承包人提出，发包人认可后报审计部门进行审计，竣工结算最终以审计部门审定的结果为准。工程量的增减，应按建设方、监理及承包方三方签证的承包人在履行合同过程中实际完成的工程量计算。

3.2.10由于设计变更或现场签证所产生的本工程造价的增减，其结算价格的方法为： 

①合同执行过程中工程量发生增减的，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，其综合单价按一次磋商报价相对最终磋商报价的下浮比例，同等下浮后执行。下浮率计算公式为：（一次磋商报价—最终磋商报价）/一次磋商报价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价，按一次磋商报价相对最终磋商报价的下浮比例，同等下浮后执行。下浮率计算公式为：一次磋商报价—最终磋商报价）/一次磋商报价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。

③合同中没有适用或类似的单价，执行最高投标限价编制当期市场信息价，并按照投标下浮率进行结算，下浮率计算公式为：（最高投标限价—最终磋商报价）/最高投标限价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。

3.2.11供应商的总报价应不得低于企业合理的最低成本总价，并不高于拦标价；本项目工程设置拦标总价及拦标综合单价，各供应商投标总报价和投标综合单价不得超出拦标总价和拦标综合单价，否则按废标处理。

3.2.12本工程报价采用的币种为人民币 。
3.3 磋商有效期

3.3.1磋商有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

本项目免收磋商保证金。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第四章“响应文件格式”进行编写。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件供应商须知前附表1.10规定的不允许偏离的实质性要求和条件作出响应。
3.5.3（1）响应文件应按第四章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）响应文件为电子响应文件。电子响应文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的响应文件；“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。

（3）磋商中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

（4）响应文件全部采用电子响应文件，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按响应文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

4.磋商

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商须在提交响应文件截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传响应文件回执”，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前提交响应文件。

4.2.2 供应商通过下载采购文件的政府采购云平台递交电子响应文件。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 供应商完成电子响应文件上传后，政府采购云平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的响应文件，政府采购云平台将予以拒收。
4.2.6成交公示期满后，成交单位需提交纸质响应文件一正三副到代理机构领取成交通知书（递交的纸质响应文件可以为电子响应文件的打印件，如成交供应商提供纸质响应文件是电子响应文件的打印件正本须彩色打印并每页加盖供应商鲜章。副本可为正本复印件也可为电子响应文件的打印件。）

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.5.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收回执。

4.3.3 供应商在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开启

5.1 开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的响应文件提交截止时间（开启时间）和供应商须知前附表规定的地点开启。

5.2 开启程序

5.2.1响应文件的解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点登录进入政府采购云平台，按照政府采购云平台的操作流程完成开标程序：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA数字证书按平台提示和响应文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。

（3）供应商若对本项目在线开标过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为供应商对本项目开标过程无任何异议。在规定解密截止时间后已解密的供应商不足三家的，按规定重新组织采购。供应商未参加本项目开标的，视同认可开标结果。

（4）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密响应文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

5.2.2主持人按下列程序进行开启：

（1）宣布开启纪律；

（2）公布在响应文件提交截止时间前递交响应文件的供应商情况；

（3）介绍开启人、记录人等有关人员；

（4）按照政府采购云平台自动提取所有供应商顺序当众开标。主持人宣布开启电子响应文件后，下达解密指令，供应商按照上述开标顺序，使用编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密；
（5）核对供应商代表身份信息；

（6）开启结束。

5.3 开启疑义

开启过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开启的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

6.评审

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组的组成见供应商须知前附表。

6.1.2 评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开启、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随竞争性磋商文件一并存档。
6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 磋商小组按照第六章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第六章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.成交和合同

7.1 确定成交供应商

7.1.2采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.1.3采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。

7.2成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限详见供应商须知前附表。

7.3成交通知

在本章第3.3 款规定的磋商有效期内，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.询问与答复

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

9.质疑接收、回复

   9.1质疑接收

9.1.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

9.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

联系部门：云南祺胤招标代理有限公司

联系电话：0877-8866766

通讯地址：澄江市右所镇小西社区邦泰阳光湖岸1幢商铺04号 

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。
9.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定编制服务要求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定成交供应商；

（4）不得向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其它方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 合同书样式及主要条款
（本条款仅供参考，成交后以甲乙双方依据竞争性磋商文件、响应文件的内容签订）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围：

   
 。

二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）报价函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

通用条款引用《建设工程施工合同(示范文本》)[GF-2017-0201]中的第二部分 通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

 AUTOTEXT  专用合同条款 \* MERGEFORMAT  1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、本合同履行过程中双方签订的有关工程及其他相关文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                    。
1.1.3.9 永久占地包括：                 。
1.1.3.10 临时占地包括：                  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：                   
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                        。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：               ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：               。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：               ；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供         套；

发包人向承包人提供图纸的内容：               。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：              ；

承包人提供的文件的期限为：                    ；

承包人提供的文件的数量为：                    ；

承包人提供的文件的形式为：                    ；

发包人审批承包人文件的期限：                  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                   ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                         ；

承包人指定的接收人为：                         。

监理人接收文件的地点：                         ；

监理人指定的接收人为：                         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                   。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：           。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：          。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      规定承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：          。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：       。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：       。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                   。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：               。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：         。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         。
发包人是否提供支付担保：         。
发包人提供支付担保的形式：         。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                   。
承包人需要提交的竣工资料套数：                      。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                  。
承包人提交的竣工资料移交时间：                    。
承包人提交的竣工资料形式要求：                      。
（10）承包人应履行的其他义务：                      。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                               。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发生时承包人向发包人支付          元作为违约金，同时，责成承包人改正，否则发包人有权解除合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次承包人向发包人支付     元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                  。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发生时承包人向发包人支付人民币      元违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：             。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发生时承包人向发包人支付人民币               元违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发生时承包人向发包人支付人民币       元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                    。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                  。
主体结构、关键性工作的范围：                          。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                              。

其他关于分包的约定：                                  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                          。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                    。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                   。
关于监理人的监理权限：                   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：             。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

                       。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：               。
关于工程奖项的约定：                 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：               。
监理人不能按时进行检查时，应提前            小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：       小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                    。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                    。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                       。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：               。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：              。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：           。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：              。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：            。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                 。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：              。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                     。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：               。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                  。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

                     。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：             。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                              。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                   。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                      。 

施工现场需要配备的试验设备：                        。
施工现场需要具备的其他试验条件：                        。
9.3 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：                      。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                      。
10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                      。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：               。
发包人审批承包人合理化建议的期限：            。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     。

10.4 暂估价：                       。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前30天将招标方案报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后20天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前30天将招标文件报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后20天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标会议；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定，即：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：             。
10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：             。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：              。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第           种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过           %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过         %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过        %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±       %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：本工程主要材料的风险包干幅度为±5%（包含±5%）。项目实施期间，当主要建筑材料的价格波动幅度超过投标价格中的风险包干幅度时，超过部分材料价格调整原则：施工期间材料价格上涨或下降幅度在风险包干幅度以内的，其价差由承包人承担或受益；

超过风险包干幅度的，超过部分由发包人承担或受益，施工期间材料价格根据施工期间当地每月的价格信息中该材料价格所跨月份算术平均后对照同投标单价下浮比例确定。属于价格调差范围的主要材料为：钢筋、水泥、商品混凝土；主要材料调整基价按照《云南省建设标准造价基价》（2020年第  期）综合材料价并结合市场行情执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                 。
风险费用的计算方法：                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                。

风险费用的计算方法：               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 。

3、其他价格方式：                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                              。

预付款支付期限：                                     。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                         。

预付款担保的形式为：                                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                  。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                   。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：              。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                      。.

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                                 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                          。

（2）发包人支付进度款的期限：                                 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                          。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：             。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：              。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天按     元的标准向承包人支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天按      元的标准向发包人支付违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                      。
（1）单机无负荷试车费用由              承担；

（2）无负荷联动试车费用由          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                      。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：             。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                      。
竣工结算申请单应包括的内容：                      。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                      。
关于竣工付款证书质疑部分复核的方式和程序：                      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                   。

承包人提交最终结算申请单的期限：                      。
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：             。
（2）发包人完成支付的期限：                。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第             种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：               ； 

（2）       %的工程款；

（3）其他方式:       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第             种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  。

关于质量保证金的补充约定：                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                          。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：               。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：         。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                  。
（7）其他：                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                              。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：               。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：              。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：              。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：         。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后             天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：            。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                     。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第      种方式解决：

（1） 向       仲裁委员会申请仲裁；

向       人民法院起诉。
第四章  响应文件格式
澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目
竞争性磋商响应文件
                      项目编号：YNQYJ2-2026012
    供应商:                                 （电子公章）
    法定代表人或委托代理人:              （签字或电子签章）
 日期:            年           月              日
磋商报价一览表

项目名称：澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目
项目编号：YNQYJ2-2026012
	序号
	项 目
	金     额

	
	
	小 写(元)
	大  写

	1
	磋 商 总 价
	
	

	2
	质 量 承 诺
	

	3
	工 期 承 诺
	

	4
	项目经理
	姓名
	

	
	
	等级
	

	
	
	注册编号
	


注：1、此表必须放在响应文件第一页。
2、投标报价币种:按人民币报价。
供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

一、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明书
单位名称：                               
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：          年         月      日 
经营期限：                              
姓名：             性别：      年龄：        职务：              
系        （供应商的单位名称）       的法定代表人。
        特此证明。
           供应商：                                 （电子公章）
                        日期：                 年          月         日
附：法定代表人身份证复印件正、反面
（二）法定代表人授权书

本授权声明：　　　　　　　　　　 （供应商名称）　　　　  （法定代表人姓名、职务）授权　　　　　　　  　　　　（被授权人姓名、职务）为我方 “ 　　　　　　 ” 项目（项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：
授权代表签字：
供应商名称（电子公章）：　　　　 
日　  期：
 附：身份证复印件正、反面

（三）供应商情况一览表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	/

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：      

	企业资质等级
	
	其中
	建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


本表后请附以下资料，供应商应确保提供的资料清晰可辨，因资料模糊不清无法辨认的将可能导致否决响应文件。

（1）企业营业执照复印件；

（2）企业资质证书复印件；

（3）企业安全生产许可证复印件；

（4）供应商认为需要提供的其他证明材料复印件。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（四）项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	 级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表后应附以下证照资料，并确保证照资料所示内容清晰可辨，如因证照资料模糊无法识别的，将导致否决响应文件。

（1）项目经理建造师注册证书复印件；

（2）建筑施工企业项目经理安全生产考核合格证书（B证）复印件；

（3）类似业绩证明材料（如有）；

（4）居民身份证（正面及反面）复印件；

（5）2026年1月至今任意一个月的社保缴纳证明复印件；

（6）供应商认为需要提供的其他材料复印件。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

附：承诺书

————————（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（五）财务状况

供应商提供2023年至今任意一年度第三方专业机构出具的审计报告，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。（注：新成立不满一年的供应商提供其基本开户银行出具的资信证明）；供应商若属于其他组织和自然人，提供银行出具的资信证明；
（附复印件或扫描件清晰加盖电子公章)

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
 ①供应商须提供缴税所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明（扫描件清晰加盖公章）；
②供应商须提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明（扫描件清晰加盖公章）；
（附复印件或扫描件清晰加盖电子公章）

（七）在经营活动中没有重大违法记录声明书
声明书
                （采购人名称）
我方在此声明，我方参加           项目名（以下简称“本项目”）的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明
供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（八）信誉状况

附：声明函
致：    （采购人名称）   
我方在此声明，我方参加         （项目名称）      的政府采购活动，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)相关要求，我单位承诺在“未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”,“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”，截图检索结果，证明无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明
供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

附：承诺书

致：（采购人全称）
本企业参与（项目名称）（项目编号）项目的投标，本人（法定代表人姓名）以（供应商全称）法定代表人的资格，现作如下承诺：
（供应商全称）近三年（2023年1月至今）经营中信誉良好，无不良行为记录，无拖欠农民工工资。没有被处于责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有受到取消投标资格的行政处罚；没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重点影响。若（供应商全称）有谎报、漏报，一经查实，我公司愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。
供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（九）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（格式）
附：声明函
致：    （采购人名称）   
我方在此声明，我方参加         （项目名称）        的政府采购活动，在此承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（十）具备法律、行政法规规定的其他条件（格式）
附：声明函
致：    （采购人名称）   
我方在此声明，我方参加         （项目名称）        的政府采购活动，在此承诺具备法律、行政法规规定的其他条件；单位负责人        （不存在或存在）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，       （不存在或存在）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明。
供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

二、商务报价部分

（一）磋商申请函

__________________（采购人名称）：
我方全面研究了“澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目”项目竞争性磋商文件（项目编号：  ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权　　　　　 　　　 （姓名、职务）代表我方　　　　　　　　　　　 （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需工程，投标价为人民币　　　　　 元（大写：　　　　　　　　　　　　　 ）。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后　　日内完成项目施工。
3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5、投标有效期：                    。
供应商名称：                       （电子公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或电子签章）
通讯地址：              
邮政编码：
联系电话：            传　  真：
日　  期：
（二）已标价工程量清单
注：

1、本项目采用工程量清单计价，根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、云建科[2025]63号、云建科[2025]72号等（缺项部分参考相关部委的专业定额）规范计算确定。供应商应根据磋商文件、答疑补遗文件（如有）、技术要求（用户需求）、图纸（如有）等有关文件结合现场踏勘情况综合报价。

2、供应商根据采购人提供的采购内容及需求和工程量清单，需列报综合单价及总价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施中，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内，工程竣工结算将不予调整。

3、在项目实施过程中，材料及设备如不满足要求，甲方有权要求更换品牌，但造价不变。
4、预算书封面及投标报价汇总表必须经本公司造价人员（如供应商没有造价人员的必须委托有资质的造价公司编制并附委托书，最高投标限价编制及前置审计单位或参与投标的其他单位造价人员不得委托）加盖执业资格章、法定代表人签字或签章并加盖本单位的公章。

（三）绿色建材产品明细表

	序号
	产品（项目）名称
	项目品类
	是否属于绿色建材
	绿色建材分类
	建材采购总数量
	绿色建材采购总数量
	建材采购总金额（元）
	绿色建材采购总金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表为合同备案必填项，供应商应按实际情况正确填写，如发现供应商所报信息不属实或没有填写此表的，供应商自行承担由此造成的一切法律责任。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

（四）供应商完成过的类似工程业绩
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	项目内容
	

	开竣工日期
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	备注
	


注：

1、本表后附企业业绩证明材料（以中标（成交）通知书或合同协议书或相关证明材料为准），每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、供应商必须确保所提交的业绩证明材料的真实性，采购人评标结束后有权对成交候选人提交的业绩证明查验其真实性。如发现供应商所报信息不属实或经查实所提交的业绩证明为虚假伪造证明的，除将其取消成交候选人资格外，还将提交建设行政主管部门备案登记不良行为记录，按相关规定进行处罚，供应商自行承担由此造成的一切法律责任。

供应商:                                 （电子公章）
法定代表人或委托代理人:              （签字或电子签章）
日期:            年           月              日

（五）廉洁自律承诺书
我公司参加了澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目的竞标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保采购工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：
1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。
2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反此承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。
3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4.按照磋商文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位竞标资质的真实情况，竞标资质符合规定。保证不会以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
5.若中标不将关键性工作进行分包。
6.不以任何方式向采购单位人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响竞标公平、公正的任何活动。
7.不向涉及采购的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。
8.一旦发现相关人员在竞标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。
9.我方自愿将此承诺书作为响应文件及合同的附件，具有同等的法律效力。
10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。
11.此承诺书自签署之日起生效。
供应商:                                 （电子公章）
法定代表人或委托代理人:              （签字或电子签章）
日期:            年           月              日

（六）履约承诺书
我单位承诺：
（1）我单位已详细阅读并完全理解、同意《磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。
（2）我单位开标前已详细了解采购内容，并按采购单位条件及要求编制磋商报价；我单位的磋商报价包括《磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《磋商文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次磋商报价未低于成本价，保证按《磋商文件》要求及竞标承诺的质量诚信履约。
（3）我单位保证在《磋商文件》要求及承诺的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
（4）除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《磋商文件》技术、服务等要求或不能实现竞标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还磋商保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。
供应商:                                 （电子公章）
法定代表人或委托代理人:              （签字或电子签章）
日期:            年           月              日

三、技术部分
（一）施工组织设计

施工组织设计应包括内容：

1、施工技术方案：结合采购工程特点提出切实可行的施工技术方案。

2、质量承诺及保证措施。

3、施工主要工序：对施工主要工序进行阐述并明确主要工种施工方法。其中关键技术、工艺须进行明确、深入的表述；对重点、难点须提出相应保证措施。

4、安全文明施工保证措施：结合采购工程特点提出切实可行的安全文明施工保证措施。

5、工期承诺、保证措施和施工进度计划：工期承诺施工进度计划应与施工组织设计相适应。

6、劳动力安排和材料投入计划及其保证措施：详见劳动力计划表。

7、施工机械投入。

8、项目经理及项目管理人员配置：详见项目管理机构配备情况。

（二）项目管理机构配备
1、项目管理机构配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 


注：拟派人员应满足本工程需求，除项目经理、技术负责人外，其他人员由供应商结合本项目情况自行配备。

2、项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	执业资格
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目技术负责人年限
	

	承担过的类似项目工程情况表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、完工日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附1、项目技术负责人职称证书复印件。

2、居民身份证（正面及反面）复印件。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

3、劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况
	劳动力来源

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表可进行扩展。

（三）技术指标响应偏离表
项目名称：澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目
项目编号：YNQYJ2-2026012
	序号
	产品（项目）名称
	竞争性磋商文件技术规范、要求
	响应情况
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
（1）供应商根据第五章“采购内容及需求”据实响应，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。
（2）“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

注：竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商名称：          （供应商全称）          （电子公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或电子签章）
日期：    年  月  日

四、磋商最终报价表
项目名称：澄江市龙街街道办事处2026年衔接资金-广龙集贸市场建设项目
项目编号：YNQYJ2-2026012
	序号
	项 目
	金     额

	
	
	小 写(元)
	大  写

	1
	磋 商 总 价
	
	

	2
	质 量 承 诺
	

	3
	工 期 承 诺
	

	4
	质量保修期
	

	5
	项目经理
	姓名
	

	
	
	等级
	

	
	
	注册编号
	

	6
	其他承诺
	


供应商:                                 （电子公章）
法定代表人或委托代理人:              （签字或电子签章）
日期:            年           月              日
其他说明：
注：1、本表须单独提供，不必装订于标书中。由各供应商单独打印，盖上公章。最终报价由法定代表人或其委托代理人在磋商现场直接填报，成交价以最终报价为准。
五、供应商认为需要提供的其它资料

竞争性磋商文件规定提交的其他资料或供应商认为应该提交的相关资料
1、中小企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加         （项目名称）      采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 1.          （项目名称）       ，属于       行业；承接企业为     （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.          （项目名称）       ，属于       行业；承接企业为     （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商（盖章）：                     
日期：    年    月    日
　注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本次采购所属行业为：建筑业
行业划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：                   
日期：_______年    月    日
注：非残疾人福利性单位无需填写。
3.监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
第五章  采购内容及需求

一、工程内容
（1）主体建设工程：新建交易市场 1 座，建筑占地面积 840.00 平方米（含内部交易区台板及配套设施），为一层结构，建筑高度 7.95 米；新建业务用房 1 座，建筑面积 420.00 平方米，为一层结构，建筑高度 6.525 米。（2）附属工程：新建 288 立方米成品消防水池 1 座，18 立方米消防水箱 1 座；场地硬化 2640平方米,室外雨水管网安装 1 项，室外污水管网安装 1 项，室外供配电安装 1 项，1.8 米高砖砌挡墙 105 米；新建侧门 1 扇；室外场地平整 4166.54 平方米。具体详见 “工程量清单”。
二、踏勘现场

各供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商采购所需的现场资料及数据，供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整，现场踏勘费用自理。

3、 施工图及工程量清单:另册提供。
4、 技术要求
（一）驻场服务

★1.在施工服务期间内，项目负责人和技术负责人须配合采购人的安排，并提供驻场服务（提供承诺函）。

（二）工程质量要求

1.本工程必须根据建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及施工图纸施工，工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。

2.因施工方原因工程质量达不到规定的质量等级，施工方必须按合同约定承担违约金并承担建设单位由此产生的其他损失，并在采购人或监理方要求的时间内无条件返修，质量验收合格后方交付使用。

3.施工方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；施工方承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。在施工过程中造成他人人身伤害、财产损失的，责任全部由施工方承担，施工安全的一切问题均由施工方负责并承担费用。

4.施工方应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。

5.隐蔽工程等关键工序，采购人有权邀请权威机构或部门进行复核或检验，如不合格，施工方承担相应费用、工期延误责任及一切由此造成的损失。

6.工程完成后，施工方申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件，经采购人检查认为质量不合格时，施工方应按业主要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用施工方自负。整改完毕再次会同验收，验收达到采购人满意，验收结果经双方确认签字、加盖各自单位的公章，验收过程费用由施工方承担。

（三）文明施工要求

1.严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

2.施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

3.按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，其余有关施工安全文明的相关要求参照《建筑施工安全文明工地标准》《建筑施工现场环境与卫生标准》等有关的法律、法规以及标准规范。

4.施工单位应根据采购方要求，随时清理施工现场，保持施工现场整洁。相关费用已包含在投标报价中。

5.施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，施工单位应无条件遵守采购单位相关的规章制度。

（四）施工要求

1.施工单位须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

2.施工单位应依据国家现行相关标准规范，由项目技术负责人组织相关专业技术人员，结合工程实际，编制专项施工方案；根据采购人最终确认的设计方案进行施工。

3.施工单位须负责将各项设施、材料按合同签订的具体要求、具体数量、具体时间地点运送到最终目的地。

★4.施工单位进场施工前所购买的所有材料包括品牌、数量、质量、单价等须经采购方、监理方一同到施工现场验收确认同意后方可施工。未经采购人验收认可擅自购买材料施工的，采购人有权要求进行整改，且不予将其费用列入结算（提供承诺函）。

5.施工单位负责组织专业技术人员进行场内施工，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项改造工作顺利进行，施工单位应在合同签订时，向采购人提供项目进度计划表。

★6.所有材料、设备应经采购单位认可后方可使用，材料进场时，施工单位必须提供产品合格证、检测报告等必要的证书，经过采购单位验审后，方可进场使用，否则，采购人有权责令成交供应商更换，直至材料及设备符合竞争性磋商文件以及响应承诺的要求，所造成的损失由施工单位负责（提供承诺函）。

7.施工单位如果在规定的免费维保期内，发现材料的质量或规格与合同要求不符，或材料被证实有缺陷，包括潜在的缺陷,使用不合适的材料等，应承担一切责任及相关费用。

五、商务条款
★1.质保期：按《建设工程质量管理条例》第279号执行，质保期内免费上门服务，因材料质量及工程质量原因造成的损坏由施工方负责免费维修更换；如人为损坏由甲方负责，施工方有偿维修。
2.计价方式：工程量清单计价。
3.工程竣工

（1）施工方必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工，因施工方原因不能按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，施工方承担违约责任。

（2）工程保修期按工程通过完工验收后、移交给采购人之日起算；项目完成要通知采购人对项目进行验收。施工方需根据采购人提出的合理要求进行整改。
4.考核及验收标准

（1）验收依据：国家及相关行业现行规范标准、采购文件、响应文件、合同文件等；

（2）验收标准：按国家有关规定以及采购文件、响应文件、合同文件和国家及采购人的质量要求，供应商的响应文件及承诺、以及合同的约定进行验收。

（3）其他技术、服务要求：施工方需提供项目完整的技术资料（含施工图纸、材料合格证明等）。
5、结算及付款方式
（1）结算方式：工程竣工结算由以下部分组成：①合同总价、中标单价。②经甲方确认的人力不可抗拒自然灾害所造成的损失费用中乙方应得部分。③施工过程中图纸变更或业主原因导致的工程量增减部分。④响应文件中涉及费用的有关条款应增减部分。⑤结算由承包人提出，发包人认可后报审计部门进行审计，竣工结算最终以审计部门审定的结果为准。工程量的增减，应按建设方、监理及承包方三方签证的承包人在履行合同过程中实际完成的工程量计算。

（2）由于设计变更或现场签证所产生的本工程造价的增减，其结算价格的方法为： 

①合同执行过程中工程量发生增减的，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，其综合单价按一次磋商报价相对最终磋商报价的下浮比例，同等下浮后执行。下浮率计算公式为：（一次磋商报价—最终磋商报价）/一次磋商报价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价，按一次磋商报价相对最终磋商报价的下浮比例，同等下浮后执行。下浮率计算公式为：（一次磋商报价—最终磋商报价）/一次磋商报价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。

③合同中没有适用或类似的单价，执行最高投标限价编制当期市场信息价，并按照投标下浮率进行结算，下浮率计算公式为：（最高投标限价—最终磋商报价）/最高投标限价，计算过程中扣除暂列金额、暂估价等不可竞争费用。
（3）付款方式：
合同签订施工方进场后支付合同价款的30%；工程审核结算定案后支付至结算价的97%。剩余结算价的3%款项作为质量保证金，质保金在工程缺陷责任期满一年后支付。具体支付时间根据财政资金拨款进度进行。

注：标注★号的条款为实质性要求和条件，响应文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致符合性检查不予通过。
第六章 评标方法（综合评分法）

一、评标方法前附表

	条款号及名称
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	综合评分法

	2.1.1
	资格审查标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已登记办理“三证合一”、“五证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照）或自然人的身份证明。
（响应文件中附复印件或扫描件清晰加盖电子公章）

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023年至今任意一年度第三方专业机构出具的审计报告，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表。（注：新成立不满一年的供应商提供其基本开户银行出具的资信证明扫描件）；供应商若属于其他组织和自然人，提供银行出具的资信证明。
（响应文件中附复印件或扫描件清晰加盖电子公章）

	
	
	具有依法缴纳税收的良好记录
	供应商须提供缴税所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明。

（响应文件中附复印件或扫描件清晰加盖电子章）

	
	
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	供应商须提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前，任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立不满一年的供应商可提供声明函或承诺书作出说明。

（响应文件中附复印件或扫描件清晰加盖电子公章）

	
	
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）声明书。

（响应文件中附声明书加盖电子公章）

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商自行承诺（声明）：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（响应文件中附承诺书加盖电子公章）

	
	
	具备法律、行政法规规定的其他条件
	①具备法律、行政法规规定的其他条件声明书加盖电子公章；②提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动声明函加盖电子公章；③为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的声明书加盖电子公章。

	
	
	资质要求
	供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人资格，具备有效安全生产许可证。 
（响应文件中附证书复印件或扫描件清晰加盖电子公章）

	
	
	项目负责人资格要求
	拟投入到本项目的项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书 ( B 证 )（不含临时），且现阶段未担任其他在建工程的项目经理（提供承诺函），须为本单位在职人员，提供2026年1月至今任意一个月的社保缴纳证明。
（附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书 ( B 证 )、社保缴纳证明复印件或扫描件清晰加盖电子公章及承诺函加盖电子公章）

	
	
	法定代表人身份证明书
	供应商应按照采购文件的格式要求提供法定代表人身份证明书原件

	
	
	法定代表人授权委托书
	若法定代表人不能出席磋商会议或签署响应文件的，还应按照采购文件的格式要求提供法定代表人授权委托书原件

	
	
	信用信息查询
	供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ “政府采购严重违法失信行为信息记录”,“中国裁判文书网（网址： https://wenshu.court.gov.cn/）”，截图检索结果，证明无行贿犯罪记录（由采购人或者采购代理机构自行查询，结果提交评标委员会审核）。

	
	
	信誉情况
	近三年（2023年1月至今）经营中信誉良好，无不良行为记录，无拖欠农民工工资。没有被处于责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有受到取消投标资格的行政处罚；没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重点影响。

（响应文件中承诺书加盖电子公章）

	   2.1.2
	符合性审查
	（1）无单位盖章并无法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；
（2）法定代表人委托代理人投标，但无法定代表人授权书的；

（3）内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标货物报两个或多个报价，且未声名哪一个为最终报价的，按竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）未按竞争性磋商文件要求提交相关资料的；

（6）未按实质性要求响应竞争性磋商文件明确规定的；

（7）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）响应文件中投标总报价和投标综合单价超出招标控制价（最高投标限价）和拦标综合单价；
（9）工程量清单表与采购人提供的工程量清单不一致。


	序号
	条款号
	评分因素
	评分标准
	说明

	1
	响应报价（30分）
	供应商响应报价得分（满分30分），以有效响应报价中的最低价为评标基准价，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标报价=投标价。供应商价格按照下列公式计算：
响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30。（符合必备条件的供应商才能进入有效评分）

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在于30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
	

	2
	技术标部分评分办法（满分65分）
	施工技术方案评审（满分10分）
	根据供应商提供的施工技术方案进行评审：
①施工技术方案；
②施工措施、施工部署；
以上2项方案内容详尽明确，完全满足采购需求，阐述细致，条理清楚，方案科学合理，针对性、可行性和操作性强的每项得5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 
A.无具体内容的每项扣5分； 
B.内容表述与本项目无关或不相符的每项扣4分；
C.内容缺乏可行性、针对性，可实施性较差的每项扣3分； 
D.内容缺乏可行性、针对性，有一定的可实施性的每项扣2分； 
E.内容存在瑕疵的每项扣1分。
	

	
	
	质量承诺及保证措施评审（满分10分）
	根据供应商提供的质量承诺及保证措施进行评审：
①质量承诺及违约责任承诺；
②质量保证措施；
以上2项方案内容详尽明确，完全满足采购需求，阐述细致，条理清楚，方案科学合理，针对性、可行性和操作性强的每项得5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 
A.无具体内容的每项扣5分； 
B.内容表述与本项目无关或不相符的每项扣4分；
C.内容缺乏可行性、针对性，可实施性较差的每项扣3分； 
D.内容缺乏可行性、针对性，有一定的可实施性的每项扣2分； 

E.内容存在瑕疵的每项扣1分。
	

	
	
	施工主要工序评审（满分10分）
	根据供应商提供的施工主要工序进行评审：
①施工主要工序、主要工种施工方法、关键技术、工艺；
②施工重点、难点建议，解决方案和保证措施；
以上2项方案内容详尽明确，完全满足采购需求，阐述细致，条理清楚，方案科学合理，针对性、可行性和操作性强的每项得5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 
A.无具体内容的每项扣5分； 
B.内容表述与本项目无关或不相符的每项扣4分；
C.内容缺乏可行性、针对性，可实施性较差的每项扣3分； 
D.内容缺乏可行性、针对性，有一定的可实施性的每项扣2分； 

E.内容存在瑕疵的每项扣1分。
	

	
	
	安全文明施工保证措施评审（满分10分）
	根据供应商提供的安全文明施工保证措施进行评审：
①安全施工保证措施；
②文明施工保证措施；
以上2项方案内容详尽明确，完全满足采购需求，阐述细致，条理清楚，方案科学合理，针对性、可行性和操作性强的每项得5分，共10分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 
A.无具体内容的每项扣5分； 
B.内容表述与本项目无关或不相符的每项扣4分；
C.内容缺乏可行性、针对性，可实施性较差的每项扣3分； 
D.内容缺乏可行性、针对性，有一定的可实施性的每项扣2分；

E.内容存在瑕疵的每项扣1分。
	

	
	
	工期承诺和施工进度计划评审（满分5分）
	第一个档次（5分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的；

第二个档次（4分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；

第三个档次（3分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；

第四个档次（2分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的。

第五个档次（1分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，没有违约责任承诺的。

无工期承诺或工期承诺不满足磋商文件要求不得分。
	

	
	
	劳动力安排和材料投入计划及其保证措施评审（满分5分）
	第一个档次（5分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的；

第二个档次（4分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的；

第三个档次（3分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的；

第四个档次（2分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，但调配投入计划不合理，没有针对性的；

第五个档次（1分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划不能呼应；

无劳动力安排和材料投入计划的不得分。
	

	
	
	施工机械投入评审（满分5分）
	第一个档次（5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的有相对应的费用的；

第二个档次（4分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的；

第三个档次（3分）：施工机械投入与施工进度计划呼应，基本满足工程要求，施工机械搭配基本合理的；

第四个档次（2分）：施工机械投入与施工进度计划不相呼应，不满足工程要求的，但施工机械搭配基本合理的；

第五个档次（1分）：施工机械投入与施工进度计划不相呼应，不满足工程要求的，施工机械搭配不当的；

施工机械投入未作说明的不得分。
	

	
	
	项目经理及人员配置评审（满分10分）
	（1）项目经理2023年至今担任过1个类似项目业绩的得1分，每多担任1个类似项目业绩的加1分，满分5分。

注：业绩证明材料须提供合同书或中标通知书，合同日期以签订时间为准。项目负责人业绩证明材料须体现项目负责人姓名、职务等相关信息，否则不予认可。 

（2）项目管理人员配置情况（满分5分）：

第一个档次（5分）：项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，但专业配置针对性强，相关证书资料齐全的；

第二个档次（4分）：项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性欠缺的，相关证书资料齐全的；

第三个档次（3分）：项目管理人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的，相关证书资料基本齐全的；

第四个档次（2分）：项目管理人员配置基本合理，基本满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的，相关证书资料不齐全的；

第五个档次（1分）：项目管理人员配置不合理，不能满足工程要求的，专业配置没有针对性的，没有提供相关证书资料的；

对项目管理人员没有说明的不得分。
	

	3
	商务部分评分办法（满分5分）
	类似业绩(5分)
	供应商（2023年1月1日-至今）承担过1个类似项目业绩得基本分3分，增加一个业绩加2分，分数加满为止，满分5分。

注：以所提供的证明材料签署时间为准，业绩证明材料如中标（成交）通知书或合同复印件等有效证明文件，复印件/扫描件须加单位电子公章。
	

	
	
	
	
	

	备注：根据进入详细评审的供应商的响应文件，对评分因素的响应情况进行横向比较，分档打分，多个供应商响应情况基本一致时，可以按同一档次打分。
	

	评标总得分=1+2+3


二、评选办法

1. 磋商方法

1.1本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐成交候选人。

2. 评审标准

2.1资格评审标准：见评标方法前附表；
2.2符合性评审标准：见评标方法前附表；
2.3分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成：投标报价部分评分+技术部分评分+商务部分评分（满分100分）
（1）投标报价：投标报价部分满分设定为30分，评分办法详见附表《报价部分评分办法》。
（2）技术部分评分内容及分值：技术部分满分设定为65分，评分办法详见附表《技术部分评分办法》。

（3）商务部分评分内容及分值：商务部分满分设定为5分，评分办法详见附表《商务部分评分办法》。

（4）评标基准价计算方法：满足磋商文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
2.3.2 评分标准

   按磋商文件中规定的评标方法和标准，对通过资格评审和符合性评审的响应文件进行报价和技术评估，综合比较与打分。

（1）报价评分标准：见前附表；

（2）技术评分标准：见前附表；
（3）商务评分标准：见前附表；

3.磋商程序

3.1 资格评审

3.1.1由磋商小组依据资格评审标准对供应商进行资格审查，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入符合性步评审、磋商报价评审和技术评审。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。

3.2 符合性评审

3.2.1 磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查（符合性审查条件详见评标方法前附表）。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。
3.2.2响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商最终报价表的总价为准，并修改单价；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

3.3磋商及最后报价

3.3.1磋商小组所有成员集中与通过资格评审和符合性评审的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。
3.3.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

3.3.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

3.3.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
3.3.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
3.3.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价超过预算的供应商将被视为实质性条件不满足本项目，其响应文件将被否决。

3.4评分

3.4.1 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.4.2技术、服务得分由磋商小组成员独立评分（对各供应商响应文件的技术、服务部分独立进行分挡评分，评分不能采用插入法）供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
3.4.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.5磋商结果

3.5.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评标报告。

3.5.2 采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。
3.5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
38

3

