项目编号： TC210W04H  
 北京大学第一医院城南院区工程净化工程 施工招标
招 标 文 件
招 标 人： 北京大学第一医院
招标代理机构： 中招国际招标有限公司
2022 年 2 月 22日 

目  录
通用部分
19第一章 招标公告通用部分（未进行资格预审）


191.招标条件


192.专业承包工程概况与招标范围


193.投标人资格要求


194.信誉要求


195.招标文件的获取


206.投标文件的递交


207.发布公告的媒介


208.补充说明


209.联系方式


21第二章  投标人须知通用部分


231.总则


231.1  本专业承包工程概况


231.2  本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求


231.3  投标人资格要求


241.4  信誉要求


241.5  费用承担


251.6  保密


251.7  语言文字


251.8  计量单位


251.9  踏勘现场


251.10  投标预备会


251.11  偏离


262.招标文件


262.1  招标文件的组成


262.2  招标文件的澄清


272.3  招标文件的修改


273.投标文件


273.1  投标文件的组成


283.2  投标报价


283.3  投标有效期


283.4  投标保证金


293.5  资格审查资料


293.6  备选投标方案


293.7  投标文件的编制


304.投标


304.1  投标文件的密封和标识


304.2  投标文件的递交


314.3  投标文件的修改与撤回


315.开标


315.1  开标时间和地点


315.2  投标人代表出席开标会


315.3  开标程序


325.4  信用标采集注意事项（适用于采用信用评审方式）


346.评标


346.1  评标委员会


346.2  评标原则


346.3  评标


347.合同授予


347.1  定标方式及方法


357.2  中标候选人公示


357.3  中标通知


357.4  履约担保


367.5  签订合同


368.重新招标和不再招标


368.1  重新招标


368.2  不再招标


369.纪律和监督


369.1  对招标人的纪律要求


369.2  对投标人的纪律要求


379.3  对评标委员会成员的纪律要求


379.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


379.5  监督


379.6  异议与投诉


3810.知识产权


3811.同义词语


3812.解释权


3813.其他补充内容


39第三章  评标办法通用部分


411.评标方法


412.评审标准


412.1  初步评审标准


412.2  分值构成与评分标准


423.评标程序


423.1  基本程序


423.2  评标准备


443.3  初步评审


463.4  详细评审


483.5  投标文件的澄清和补正


493.6  推荐中标候选人或者直接确定中标人


503.7  特殊情况的处置程序


514.补充条款


52附件A：否决投标条件


53附件B：投标人成本评审办法


59附件C：备选投标方案的评审和比较方法


61第四章  合同条款通用部分


631.一般约定


631.1  词语定义


661.2  语言文字


661.3  法律


661.4  合同文件的优先顺序


671.5  合同协议书


671.6  图纸和承包人文件


681.7  联络


691.8  转让


691.9  严禁贿赂


691.10  化石、文物


701.11  专利技术


701.12  图纸和文件的保密


702.发包人义务


702.1  遵守法律


702.2  发出开工通知


702.3  提供基础资料、施工条件


712.4  协助承包人办理证件和批件


712.5  组织设计交底


712.6  支付合同价款


712.7  组织竣工验收


712.8  向承包人提交支付担保


712.9  办理工程质量监督手续


722.10  环境保护责任


722.11  移交工程档案


722.12  批准和确认


722.13  其他义务


723.监理人


723.1  监理人的职责和权力


733.2  总监理工程师


733.3  监理人员


733.4  监理人的指示


743.5  商定或确定


743.6  监理人的宽恕


744.承包人


744.1  承包人的一般义务


764.2  履约担保


774.3  分包


774.4  联合体


774.5  承包人项目经理


774.6  承包人人员的管理


784.7  撤换承包人项目经理和其他人员


784.8  保障承包人人员的合法权益


794.9  工程价款应专款专用


794.10  承包人现场查勘


794.11  不利物质条件


795.材料和工程设备


795.1  承包人提供的材料和工程设备


805.2  发包人提供的材料和工程设备


805.3  材料和工程设备专用于合同工程


805.4  禁止使用不合格的材料和工程设备


816.施工设备和临时设施


816.1  承包人提供的施工设备和临时设施


816.2  发包人提供的施工设备和临时设施


816.3  要求承包人增加或更换施工设备


816.4  施工设备和临时设施专用于合同工程


827.交通运输


827.1  道路通行权和场外设施


827.2  场内施工道路


827.3  场外交通


827.4  超大件和超重件的运输


827.5  道路和桥梁的损坏责任


837.6  水路和航空运输


838.测量放线


838.1  施工控制网


838.2  基准资料错误的责任


839.施工安全、治安保卫和环境保护


839.1  发包人的施工安全责任


849.2  承包人的施工安全责任


849.3  治安保卫


859.4  环境保护


859.5  事故处理


8610.进度计划


8610.1  合同进度计划


8610.2  合同进度计划的修订


8611.开工和竣工


8711.1  开工


8711.2  竣工


8711.3  发包人的工期延误


8711.4  异常恶劣的气候条件


8711.5  承包人的工期延误


8811.6  工期提前


8812.暂停施工


8812.1  承包人暂停施工的责任


8812.2  发包人暂停施工的责任


8812.3  监理人暂停施工指示


8912.4  暂停施工后的复工


8912.5  暂停施工持续56天以上


9013.工程质量


9013.1  工程质量要求


9013.2  承包人的质量管理


9013.3  承包人的质量检查


9013.4  监理人的质量检查


9113.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查


9113.6  清除不合格工程


9113.7  质量争议


9214.试验和检验


9214.1  材料、工程设备和工程的试验和检验


9214.2  现场材料试验


9214.3  现场工艺试验


9315.变更


9315.1  变更的范围和内容


9315.2  变更权


9315.3  变更程序


9415.4  变更的估价原则


9515.5  承包人的合理化建议


9515.6  暂列金额


9515.7  计日工


9615.8  暂估价


9616.价格调整


9616.1  物价波动引起的价格调整


9916.2  法律变化引起的价格调整


9917.计量与支付


9917.1  计量


10117.2  预付款


10217.3  工程进度付款


10317.4  质量保证金


10417.5  竣工结算


10517.6  最终结清


10618.竣工验收


10618.1  竣工验收的含义


10618.2  竣工验收申请报告


10618.3  验收


10718.4  试运行


10818.5  竣工验收前的清理


10818.6  竣工清场


10818.7  施工队伍的撤离


10918.8  中间验收


10919.缺陷责任与保修责任


10919.1  缺陷责任期的起算时间


10919.2  缺陷责任


11019.3  缺陷责任期的延长


11019.4  进一步试验和试运行


11019.5  承包人的进入权


11019.6  缺陷责任期终止证书


11019.7  保修责任


11120.保险


11120.1  工程保险


11120.2  人员工伤事故的保险


11120.3  人身意外伤害险


11120.4  第三者责任险


11220.5  其他保险


11220.6  对各项保险的一般要求


11221.不可抗力


11321.1  不可抗力的确认


11321.2  不可抗力的通知


11321.3  不可抗力后果及其处理


11422.违约


11422.1  承包人违约


11622.2  发包人违约


11722.3  第三人造成的违约


11723.索赔


11723.1  承包人索赔的提出


11723.2  承包人索赔处理程序


11823.3  承包人提出索赔的期限


11823.4  发包人的索赔


11824.争议的解决


11824.1  争议的解决方式


11824.2  友好解决


11924.3  争议评审


121第五章  技术标准和要求通用部分


1231.工程说明


1231.1  工程概况


1231.2  现场条件和周围环境


1231.3  地质及水文资料


1231.4  资料和信息的使用


1232.承包范围


1232.1  承包范围


1242.2  发包人供应的材料和工程设备


1242.3  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施


1243.工期要求


1243.1  合同工期


1253.2  关于工期的一般规定


1254.质量要求


1254.1  质量标准


1254.2  特殊质量要求


1255.适用规范和标准


1256.安全文明施工


1256.1  安全防护


1286.2  临时消防


1296.3  临时供电


1296.4  劳动保护


1306.5  脚手架


1306.6  施工安全措施计划


1316.7  文明施工


1336.8  环境保护


1346.9  施工环保措施计划


1357.治安保卫


1358.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护


1369.样品和材料代换


1369.1  样品


1379.2  材料代换


13710.特殊技术标准和要求


13710.1  部分材料和工程设备特殊技术要求


13810.2  进口材料和工程设备


13810.3  新技术、新工艺和新材料


13810.4  其他特殊技术要求


13811.进度报告和进度例会


13811.1  进度报告


13911.2  进度例会


13912.试验和检验


14013.计日工


14114.计量与支付


14114.1  付款申请单


14214.2  其他约定


14215.竣工验收和工程移交


14315.2  竣工验收申请报告


14316.需要补充的其他要求


145第六章  工程量清单通用部分


1471.工程量清单说明


1471.1  工程量清单编制依据


1471.2  工程量清单有关内容的理解


1482.投标报价说明


1482.1  投标报价的依据


1482.2  投标报价的一般规定


1492.3  分部分项工程和单价措施项目报价


1502.4  总价措施项目报价


1502.5  其他项目清单报价


1512.6  规费和税金


1512.7  投标报价需要说明的问题


1523.其他说明


1523.1  工程量差异调整（适用于单价合同）


1533.1  工程量差异调整（适用于总价合同）


1543.2  暂列金额和暂估价


1543.3  需要补充的其他说明


1544.工程量清单与计价表




专用部分
156第一章 招标公告专用部分（未进行资格预审）


1561.招标条件


1562.专业承包工程概况与招标范围


1563.投标人资格要求


1574.信誉要求


1575.招标文件的获取


1576.投标文件的递交


1587.发布公告的媒介


1588.补充说明


1589.联系方式


160第二章  投标人须知专用部分


1611.总则


1611.1  本专业承包工程概况


1611.2  本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求


1621.3  投标人资格要求


1631.4  信誉要求


1641.9  踏勘现场


1641.10  投标预备会


1651.11  偏离


1652.招标文件


1652.2  招标文件的澄清


1652.3  招标文件的修改


1653.投标文件


1653.1  投标文件组成


1653.2  投标报价


1663.3  投标有效期


1663.4  投标保证金


1673.5  资格审查资料


1683.6  备选投标方案


1683.7  投标文件编制


1714.投标


1714.1  投标文件的密封和标识


1714.2  投标文件的递交


1715.开标


1715.1  开标时间和地点


1725.3  开标程序


1726.评标


1726.1  评标委员会


1727.合同授予


1727.1  定标方式及方法


1737.4  履约担保


1738.重新招标和不再招标


1738.1  重新招标


17313.其他补充内容


174附表一：授权委托书


175附表二：开标记录表


177附表三：中标通知书


178附表四：中标结果通知书


179附表五：确认通知


180附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)


181第三章  评标办法专用部分


1822.评审标准


1822.2  分值构成与评分标准


1823.评标程序


1823.2  评标准备


1823.7  特殊情况的处置程序


1834.补充条款


183/


184附件A：否决投标条件


188附件B：投标人成本评审办法


189附件C：备选投标方案的评审和比较方法


190附表1：评标委员会签到表


191附表2：评标专家声明书


192附表3：技术暗标编号确认表


193附表4：形式评审记录表


195附表5：资格评审记录表


198附表6：响应性评审记录表


200附表7：投标偏差分析表


201附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）


203附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）


204附表9：项目管理机构及企业业绩评审记录表


206附表10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)


209附表12：其他因素评审记录表


210附表13：详细评审得分汇总表


211附表14：评标结果汇总表


212附表15：评审意见表


213附表16：问题澄清通知


214附表17：问题的澄清、说明或补正


215附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）


216附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人）


217附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书


218附表B-1：算术错误分析及修正记录表


219附表B-2：错项漏项分析及修正记录表


220附表B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表


221附表B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表


222附表B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表


223附表B-6：不平衡报价分析及修正记录表


224附表B-7：投标报价之修正差额汇总表


225附表B-8：成本评审结论记录表


226第四章  合同条款专用部分


2271.一般约定


2271.1  词语定义


2271.4  合同文件的优先顺序


2281.5  合同协议书


2281.6  图纸和承包人文件


2291.7  联 络


2292.发包人义务


2292.3  提供基础资料、施工条件


2292.8  向承包人提交支付担保


2292.13  其他义务


2293.监理人


2293.1  监理人的职责和权力


2294.承包人


2294.1  承包人的一般义务


2354.2  履约担保


2354.11  不利物质条件


2355.材料和工程设备


2355.1  承包人提供的材料和工程设备


2366.施工设备和临时设施


2366.1  承包人提供的施工设备和临时设施


2366.2  发包人提供的施工设备和临时设施


2367.交通运输


2367.1  道路通行权和场外设施


2377.2  场内施工道路


2377.4  超大件和超重件的运输


2378.测量放线


2378.1  施工控制网


2379.施工安全、治安保卫和环境保护


2379.2  承包人的施工安全责任


2379.3  治安保卫


2379.4  环境保护


2379.6  施工现场安全生产标准化管理目标


2389.7  特殊安全文明施工


23810.进度计划


23810.1  合同进度计划


23810.2  合同进度计划的修订


23911.开工和竣工


23911.3  发包人的工期延误


23911.4  异常恶劣的气候条件


23911.5  承包人的工期延误


24011.6  工期提前


24012.暂停施工


24012.1  承包人暂停施工的责任


24113.工程质量


24113.2  承包人的质量管理


24113.3  承包人的质量检查


24213.4  监理人的质量检查


24213.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查


24215.变更


24215.1  变更的范围和内容


24315.3  变更程序


24315.4  变更的估价原则


24415.5  承包人的合理化建议


24516.价格调整


24516.1  物价波动引起的价格调整


24617.计量与支付


24617.1  计量


24617.2  预付款


24717.3  工程进度付款


24917.4  质量保证金


24917.5  竣工结算


25017.6  最终结清


25018.竣工验收


25018.2  竣工验收申请报告


25118.5  竣工验收前的清理


25118.6  竣工清场


25118.7  施工队伍的撤离


25118.8  中间验收


25119.缺陷责任与保修责任


25219.1  缺陷责任期的起算时间


25219.7  保修责任


25220.保险


25220.1  工程保险


25320.4  第三者责任险


25320.5  其他保险


25320.6  对各项保险的一般要求


25321.不可抗力


25321.1  不可抗力的确认


25324.争议的解决


25324.1  争议的解决方式


25424.3  争议评审


255附件一：合同协议书


258附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表


259附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表


260附件四：承包人履约担保格式


262附件五：支付担保格式


264附件六：质量保修书格式


266附件七：廉政责任书格式


270第五章  技术标准和要求专用部分


2711.工程说明


2711.1  工程概况


2711.2  现场条件和周围环境


2711.3  地质及水文资料


2722.承包范围


2722.1  承包范围


2732.2  发包人供应的材料和工程设备


2732.3  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施


2734.质量要求


2734.2  特殊质量要求


2735.适用规范和标准


2756.安全文明施工


2756.1  安全防护


2756.2  临时消防


2756.3  临时供电


2756.4  劳动保护


2756.5  脚手架


2756.6  施工安全措施计划


2756.7  文明施工


2766.8  环境保护


2766.9  施工环保措施计划


2766.10  施工现场安全生产标准化要求


2767.治安保卫


2768.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护


2769.样品和材料代换


2769.1  样品


27710.特殊技术标准和要求


27710.1  部分材料和工程设备特殊技术要求


27710.2  进口材料和工程设备


27710.3  新技术、新工艺和新材料


27710.4  其他特殊技术要求


27711.进度报告和进度例会


27711.1  进度报告


27711.2  进度例会


27812.试验和检验


27813.计日工


27814.计量与支付


27814.2  其他约定


27815.竣工验收和工程移交


27815.2  竣工验收申请报告


27816.需要补充的其他要求


279工程技术说明


279一、项目概况


281二、总体技术要求


282三、工程实施要求


299（一）装饰装修工程


310（二）净化空调部分


317（三）弱电系统部分


321（四）强电部分


323（五）医用气体部分


326（六）给排水工程


328（七）其他设备


329四、洁净设备采购质量技术要求


337附图：施工现场现状平面图


338第六章  工程量清单专用部分


3391.工程量清单说明


3391.1  工程量清单编制依据


3392.投标报价说明


3392.1  投标报价的依据


3392.4  总价措施项目报价


3392.5  其他项目清单报价


3392.7  投标报价需要说明的问题


3393.其他说明


3393.3  需要补充的其他说明


3404.工程量清单与计价表


3404.1  工程量清单封面


3414.2  投标总价表


3424.3  总说明


3434.4  工程项目投标报价汇总表


3444.5  单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表


3454.6  单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表


3464.7  分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


3474.8  综合单价分析表


3484.9  总价措施项目清单与计价汇总表


3494.9-1  安全文明施工费明细表


3504.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表


3524.10-1  暂列金额明细表


3534.10-2  材料和工程设备暂估价表


3544.10-3  计日工表


3554.10-4  配合服务费计价表


3564.11  规费、税金项目计价表


3574.12  措施项目清单组价分析表


3584.13  费率报价表


3594.14  主要材料和工程设备选用表


360第七章  图纸


3611.图纸目录


3622.图  纸


363第八章  投标文件格式


366一、投标函及投标函附录


366（一）投标函


368（二）投标函附录


370二、法定代表人身份证明


371二、授权委托书


372三、联合体协议书


373四、投标保证金


374五、已标价工程量清单


375六、施工组织设计


376附表一：拟投入本专业承包工程的主要施工设备表


377附表二：拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表


378附表三：劳动力计划表


379附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图


380七、项目管理机构


380（一）项目管理机构组成表


381（二）主要人员简历表


383八、资格审查资料


383（一）投标人基本情况


384（二）财务状况


385（三）近年完成的类似工程情况


386（四）正在施工的和新承接的工程情况


387（五）项目经理简历表


388九、信誉要求资料


390十、其他材料


390（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明


第一章 招标公告通用部分（未进行资格预审）
施工招标公告
1.招标条件

本专业承包工程招标条件见招标公告专用部分。
2.专业承包工程概况与招标范围

2.1  本专业承包工程的建设规模及合同估算价见招标公告专用部分。
2.2  本专业承包工程的建设地点见招标公告专用部分。
2.3  本专业承包工程的工期要求见招标公告专用部分。
2.4  本专业承包工程的招标范围见招标公告专用部分。
2.5  其他见招标公告专用部分。
3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人资质条件、能力具体要求见招标公告专用部分。
3.2  本次招标是否接受联合体投标及相关要求见招标公告专用部分。
3.3  其他要求见招标公告专用部分。
4.信誉要求
4.1  本次招标对失信被执行人的惩戒方式见招标公告专用部分。
4.2  其他要求见招标公告专用部分。
5.招标文件的获取

5.1  报名的时间、地点及相关要求见招标公告专用部分。
5.2  获取招标文件的时间及相关要求见招标公告专用部分。 

5.3  获取图纸的时间、地点及相关要求见招标公告专用部分。
6.投标文件的递交 

投标文件递交的截止时间及相关要求见招标公告专用部分。
7.发布公告的媒介

本次招标同时发布公告的媒介名称见招标公告专用部分。
8.补充说明
本次招标补充说明见招标公告专用部分。

9.联系方式
本次招标联系方式见招标公告专用部分。
第二章  投标人须知通用部分
第二章 投标人须知通用部分
1.总则
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本专业承包工程已具备招标条件，现对本专业承包工程施工进行招标。
1.1  本专业承包工程概况
1.1.1  本专业承包工程名称见投标人须知专用部分。
1.1.2  本专业承包工程建设规模见投标人须知专用部分。
1.1.3  本专业承包工程建设地点见投标人须知专用部分。
1.1.4  本专业承包工程招标人见投标人须知专用部分。
1.1.5  本专业承包工程招标代理机构见投标人须知专用部分。
1.1.6  本专业承包工程相关参建单位见投标人须知专用部分。
1.1.7  本专业承包工程资金来源见投标人须知专用部分。
1.1.8  本专业承包工程出资比例见投标人须知专用部分。
1.1.9  本专业承包工程资金落实情况见投标人须知专用部分。
1.2  本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求

1.2.1  本专业承包工程招标范围具体内容见投标人须知专用部分。
1.2.2  本专业承包工程工期要求见投标人须知专用部分。
1.2.3  本专业承包工程质量标准为合格，其他质量要求见投标人须知专用部分。
1.3  投标人资格要求
1.3.1  投标人应具备承担本专业承包工程施工的资质条件、能力。
（1）资质条件见投标人须知专用部分；
（2）财务要求见投标人须知专用部分；
（3）业绩要求见投标人须知专用部分；
（4）项目经理资格要求见投标人须知专用部分；
（5）其他要求见投标人须知专用部分。
1.3.2  本专业承包工程接受联合体投标的，应符合本章第1.3.1项和本项的要求。本专业承包工程是否接受联合体投标见投标人须知专用部分。
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）按照联合体协议书中约定的内部分工认定联合体投标人的资质类别和等级。联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体的资质。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本专业承包工程中投标。
（4）其他要求见投标人须知专用部分。
1.3.3  投标人不得存在的情形见第三章“评标办法”专用部分“附件A：否决投标条件”。
1.4  信誉要求
1.4.1  信用标评审
本次招标采用信用标评审的，应当按照第5.4款的要求进行信用标信息采集。是否采用信用标评审见投标人须知专用部分。
1.4.2  失信被执行人
失信被执行人是指被执行人具有履行生效法律文书确定的义务能力而不履行，依法被人民法院纳入失信被执行人名单的被执行人。本专业承包工程对失信被执行人采用的惩戒方式见投标人须知专用部分。
失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第3.7.2项约定。

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个申请人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
1.4.3  其他信誉要求见投标人须知专用部分。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  本次招标组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。本次招标是否组织踏勘现场及踏勘现场的时间、集中地点见投标人须知专用部分。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1  本次招标召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。本次招标是否召开投标预备会及召开投标预备会的时间、地点见投标人须知专用部分。
1.10.2  投标人应在规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。预备会前，投标人提出问题的截止时间见投标人须知专用部分。
1.10.3  投标预备会后，招标人在规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。预备会后，招标人书面澄清的时间见投标人须知专用部分。
1.11  偏离
本次招标允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合本章专用部分规定的偏离范围和幅度。本次招标是否允许偏离及允许偏离最高项数、偏差调整方法见投标人须知专用部分。
2.招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件由通用部分和专用部分两部分构成。其中分别包括下述内容：
通用部分
第一章  招标公告或投标邀请书通用部分
第二章  投标人须知通用部分
第三章  评标办法通用部分
第四章  合同条款通用部分
第五章  技术标准和要求通用部分
第六章  工程量清单通用部分
专用部分
第一章  招标公告或投标邀请书专用部分
第二章  投标人须知专用部分
第三章  评标办法专用部分
第四章  合同条款专用部分
第五章  技术标准和要求专用部分
第六章  工程量清单专用部分
第七章  图纸
第八章  投标文件格式
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人要求澄清招标文件的截止时间见投标人须知专用部分。
2.2.2  招标文件的澄清将在规定的提交投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制，相应延长提交投标文件截止时间。
2.2.3  投标人在收到澄清后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。投标人确认收到招标文件澄清的时间见投标人须知专用部分。
2.3  招标文件的修改
2.3.1  在提交投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距提交投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制，相应延长提交投标文件截止时间。
2.3.2  投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。投标人确认收到招标文件修改的时间见投标人须知专用部分。
3.投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）已标价工程量清单；
（6）施工组织设计；
（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；
（9）信誉要求资料；
（10）其他材料见投标人须知专用部分。
3.1.2  第1.3.2项规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3  第3.4.1项规定不要求提供投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2  投标报价
3.2.1  投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2  本次招标设置最高投标限价的，投标人的投标报价不得超出（不含等于）给定的最高投标限价金额。是否设置最高投标限价及最高投标限价的相关约定见投标人须知专用部分。
3.2.3  投标人在提交投标文件截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3  投标有效期
3.3.1  在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期的规定见投标人须知专用部分。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1  本次招标规定投标人提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按本章专用部分规定的金额、担保形式递交投标保证金，如采用保证担保（包括银行保函）形式则应同时符合第八章“投标文件格式”相关规定，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合关于投标保证金的规定。是否提交投标保证金及投标保证金的金额、担保形式等要求见投标人须知专用部分。
3.4.2  投标人提交投标保证金不得存在第三章“评标办法”附件A的规定的情形。

3.4.3  投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。
3.4.4  投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3.4.5  招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以可产生利息的保证金形式提交的，招标人应当按规定退还投标保证金的利息。投标保证金利息的计算标准、计算起始时间及退还方式见投标人须知专用部分。
3.4.6  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5  资格审查资料
投标人应按照第八章“投标文件格式”中提供的格式及要求，编制资格审查资料。按照投标人须知第1.3.2项规定接受联合体投标的，本章1.3.1项规定的资格审查资料应包括联合体各方相关情况。资格审查资料相关要求见投标人须知专用部分。
3.6  备选投标方案
3.6.1  除本项规定递交备选投标方案外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。是否允许递交备选投标方案见投标人须知专用部分。
3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，招标人将根据本专业承包工程的具体情况和第三章“评标办法”规定的备选投标方案评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、制作和递交等编制要求给予具体规定。备选投标方案的编制要求见投标人须知专用部分。
3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按照第八章“投标文件格式”及本须知第3.5款资格审查资料等相关要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知专用部分。
3.7.4  投标人编制投标文件时，对其施工组织设计内容应按照第三章“评标办法”专用部分附表8“施工组织设计评审表”中规定的模块进行编制。
3.7.5  本次招标施工组织设计采用“暗标”评审方式的，施工组织设计的编制与装订应符合招标文件要求。本次招标施工组织设计是否采用“暗标”评审方式及施工组织设计的编制与装订见投标人须知专用部分。
3.7.6  要求投标人提交深化设计文件的，深化设计文件的编制与制作应符合相关要求，深化设计文件的编制要求见投标人须知专用部分。
3.7.7  要求投标人提交项目管理机构的，项目管理机构的编制与制作应符合相关要求，项目管理机构的编制要求见投标人须知专用部分。
3.7.8  投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本次招标，投标文件提交正本一份, 副本份数见投标人须知专用部分。
3.7.9  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知专用部分。
4.投标
4.1  投标文件的密封和标识
4.1.1  投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章。
4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知专用部分。
4.1.3  本次招标需递交投标文件电子版的，投标人应按规定，在递交投标文件的同时递交投标文件电子版。投标文件电子版单独放入一个密封袋中，并在封套的封口处加贴封条，封条加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。是否需要递交投标文件电子版及投标文件电子版的相关要求见投标人须知专用部分。
4.2  投标文件的递交
4.2.1  提交投标文件截止时间见投标人须知专用部分。投标人应在规定的提交投标文件截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点见投标人须知专用部分。
4.2.3  投标人所递交的投标文件是否退还见投标人须知专用部分。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  投标人或其投标文件存在下列情形之一的，招标人对其投标文件不予受理：
（1）逾期送达的投标文件；
（2）未按本章第4.1款要求密封和标识的投标文件；
（3）投标人未按照招标公告或投标邀请书规定的期限和方式获取招标文件；
（4）其他情形见投标人须知专用部分。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第4.2.1项规定的提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1  开标时间和地点
招标人在规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。开标时间为本章第4.2.1项规定的提交投标文件截止时间的同一时间，开标的地点见投标人须知专用部分。
5.2  投标人代表出席开标会
投标人拟派的项目经理应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及复印件、本人的注册执业证书原件或加盖投标人单位章的复印件，以证明其出席。授权委托书格式要求见投标人须知专用部分附表一。
5.3  开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在提交投标文件截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）第三章“评标办法”中设置信用标评审的，登陆市住房和城乡建设委员会官方网站，查询所有递交投标文件的投标人的企业市场行为信用评价分值和（或）拟派项目经理注册建造师信用评价分值，并记入开标记录表中；信用标信息采集相关注意事项见本章第5.4款内容；

（5）按照规定检查投标文件的密封情况，密封情况检查的要求见投标人须知专用部分；

（6）确定并宣布投标文件开标顺序，开标顺序的确定的方法见投标人须知专用部分；
（7）设有标底的，公布标底；
（8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；联合体投标的，应当将联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例，在开标记录表中记录； 

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；投标人代表签字确认的内容，为开标记录表中的所有内容；
（10）开标结束。
5.4  信用标采集注意事项（适用于采用信用评审方式）
5.4.1  开标前注意事项

招标人在开标当天，招标文件规定的提交投标文件截止时间前，登陆市住房和城乡建设委员会官方网站，查询所有获取了招标文件的潜在投标人的企业市场行为信用评价分值和（或）拟派项目经理注册建造师信用评价分值。
如果招标人无法从市住房和城乡建设委员会官方网站中，查询到任何一个潜在投标人和（或）其拟派项目经理开标当日的信用评价分值，招标人必须延长招标文件载明的提交投标文件截止时间，直至问题解决后再依法重新确定提交投标文件截止时间。
5.4.2  开标时信息采集注意事项：

在宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名之后，投标人代表检查投标文件的密封情况之前，当场采集本专业承包工程开标当日北京市住房和城乡建设委员会官方网站公布的相关投标人企业市场行为信用评价分值和（或）拟派项目经理注册建造师市场行为信用评价分值，并记入开标记录表中。
联合体参与投标的，当场采集本专业工程开标当日北京市住房和城乡建设委员会公布的联合体所有成员企业市场行为信用评价分值，并在唱标时，将联合体协议书中约定的分工比例记入开标记录，经联合体牵头人授权代表、招标人授权代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认。
5.4.3  开标时特殊情况的处理：

因不可抗力原因导致开标现场仍然无法采集到开标当日已经递交了投标文件的投标人的企业市场行为信用评价分值及参加开标会的注册建造师（拟派项目经理）市场行为信用评价分值时，招标人将按照下列程序处理：
（1）立即终止已经进行的开标程序，并当场宣布开标推迟；
（2）如实记录推迟开标的具体原因，由招标人授权代表、记录人、监标人和各投标人的代表当众签字确认；
（3）宣布待市住房和城乡建设委官方网站可以查询所有投标人的企业或注册建造师市场行为信用评价分值时，重新组织开标，具体时间以招标人书面通知为准；
（4）已经递交的投标文件由招标人封存在交易场所；
（5）重新组织开标时，除被招标人封存的投标文件外，招标人不再接受任何新的投标文件，也不接受任何投标人对已经递交的投标文件的修改或补充。
5.4.4  招标人推迟开标后续事项处理

（1）开标现场无法查询到企业或其拟派的注册建造师（项目经理）市场行为信用评价分值的投标人，应当及时以书面形式向市住房和城乡建设委有关部门反映相关情况，并将有关答复情况书面告知招标人。
（2）招标人在确认市住房和城乡建设委官方网站可以查询到本专业承包工程所有投标人的有关市场行为信用评价分值时，以书面形式通知第一次按时递交了投标文件的投标人重新组织开标的时间和地点。
（3）重新组织开标时，投标人的企业或其拟派的注册建造师（项目经理）市场行为信用评价分值，仍采集招标文件载明的原提交投标文件截止时间当日（即第一次因信用评价分值采集失败而被推迟的开标日期）市住房和城乡建设委官方网站公布的相应信用评价分值。
5.4.5  市场行为信用评价分值异议的处理
投标人应当及时登录市住房和城乡建设委官方网站，查询企业或注册建造师市场行为信用评价分值和评价情况，对市场行为评价信用评价分值有异议的，应当及时向市住房和城乡建设委书面提出书面异议。
在开标会现场,招标投标行政监督部门不接受招标人、投标人等利害关系人对市住房和城乡建设委官方网站已经公布的企业、注册建造师市场行为信用评价分值的异议和投诉。
6.评标
6.1  评标委员会
6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知专用部分。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）除招标人代表外，招标人的其他人员；
（3）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（4）与投标人有利害关系或者经济利益关系，包括本人所在单位与投标人有隶属关系；从投标人单位调离、辞职或者离职不足三年；从投标人单位退休不足五年；投标人单位的股东等；
（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（6）被人民法院纳入失信被执行人的；
（7）国家及本市有关规定需要回避的其他情形。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1  定标方式及方法
除投标人须知专用部分规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。是否由评标委员会直接确定中标人；或由评标委员会推荐中标候选人的人数及招标人确定中标人的相关约定见投标人须知专用部分。
7.2  中标候选人公示
依法必须进行招标的项目，除依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外，在中标通知书发出前，招标人将下列信息在本专业承包工程招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。
（1）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期以及评标情况；
（2）中标候选人按照招标文件要求承诺的拟派的注册建造师（项目经理）姓名及其相关证书名称和编号；
（3）中标候选人相应招标文件要求的资格能力条件；
（4）提出异议的渠道和方式；
（5）招标文件规定公示的其他内容。

7.3  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
依法必须进行招标的项目，除依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外，在中标通知书发出的同时，招标人将中标结果信息在本专业承包工程招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，中标结果公示应当载明中标人名称。
7.4  履约担保
7.4.1  本次招标要求中标人提供履约担保的，在签订合同前，中标人应按规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，牵头人应按规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。是否要求中标人提供履约担保及履约担保的形式和金额见投标人须知专用部分。
7.4.2  中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同
7.5.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7.5.2  发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.3  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）提交投标文件截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标；
（4）其他情形见投标人须知专用部分。

8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  监督

本专业承包工程的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
9.6  异议与投诉
9.6.1  异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在提交投标文件截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
（2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
（3）投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.6.2  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本专业承包工程所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
12.解释权
构成本招标文件的各个组成文件应当互为解释，互为说明；如果有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款专用部分约定的合同文件优先顺序解释。
除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一章节中如果存在通用部分和专用部分，按专用部分约定内容优先解释。
同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

13.其他补充内容
13.1  其他补充内容见投标人须知专用部分。
第三章  评标办法通用部分
第三章 评标办法通用部分
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
2.评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：评审因素和评审标准见评标办法专用部分“附表4：形式评审记录表”；
2.1.2  资格评审标准：评审因素和评审标准见评标办法专用部分“附表5：资格评审记录表”； 
2.1.3  响应性评审标准：评审因素和评审标准见评标办法专用部分“附表6：响应性评审记录表”。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）施工组织设计见评标办法专用部分；
（2）项目管理机构见评标办法专用部分；
（3）投标报价见评标办法专用部分；
（4）信誉评审见评标办法专用部分；
（5）其他评分因素见评标办法专用部分。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法见评标办法专用部分。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式见评标办法专用部分。
2.2.4  评分标准
（1）施工组织设计评分标准见评标办法专用部分“附表8：施工组织设计评审记录表”；
（2）项目管理机构评分标准见评标办法专用部分“附表9：项目管理机构评审记录表”；
（3）投标报价评分标准见评标办法专用部分“附表10：投标报价评审得分记录表”；
（4）信誉评分标准见评标办法专用部分“附表11：信誉评审得分记录表”；
（5）其他因素评分标准见评标办法专用部分“附表12：其他因素评审记录表”。
3.评标程序
3.1  基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

3.2  评标准备
3.2.1  评标委员会成员签到及签署声明

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表格式见评标办法专用部分附表1。

评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书。声明本人不符合第二章“投标人须知”第6.1.2项中约定的应当回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。评标专家声明书格式见评标办法专用部分附表2。
3.2.2  评标委员会的分工
3.2.2.1  评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。招标人也可以直接指定评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2  评标委员会负责人除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题,组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；
（7）组织编写评标报告。

3.2.3  熟悉文件资料

3.2.3.1  评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.3.2  招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：
（1）经招投标监管部门备案的招标文件及其澄清修改或补充文件；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）工程招标控制价（如有）或标底（如有）；
（5）评标表格；
（6）其他信息和数据见评标办法专用部分。
3.2.4  暗标编号 

第二章“投标人须知”专用部分第3.7.5项要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编号，并使用技术暗标编号确认表就暗标编号与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编号按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。技术暗标编号确认表格式见评标办法专用部分附表3。
3.2.5  对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
3.2.5.1  在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。质疑函不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。
3.2.5.2  在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标工作重在分析核查而非评价，清标报告仅是对所做分析核查情况的记录；清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

3.2.5.3  投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
3.3  初步评审
3.3.1  形式评审
评标委员会根据形式评审记录表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用形式评审记录表记录评审结果。形式评审记录表格式见评标办法专用部分附表4。
3.3.2  资格评审
评标委员会根据资格评审记录表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用资格评审记录表记录评审结果。资格评审记录表格式见评标办法专用部分附表5。
3.3.3  响应性评审
评标委员会根据响应性评审记录表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用响应性评审记录表记录评审结果。响应性评审记录表见评标办法专用部分附表6。
3.3.4  投标偏差分析
3.3.4.1  评标委员会依据招标文件，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，并使用投标偏差分析表进行记录。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。投标偏差分析表见评标办法专用部分附表7。
3.3.4.2  判断投标是否应予否决
（1）重大偏差是指对本招标工程的承包范围、工期、质量及实施产生了重大影响，或者对招标文件中规定的招标人权利及投标人义务等造成重大削弱或限制的偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。符合本章专用部分附件A中规定的否决投标条件的，属于重大偏差。
（2）判断投标人的投标是否应予以否决的全部条件在本章专用部分附件A中集中列示。
（3）本章专用部分附件A集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章通用部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章专用部分附件A的规定为准。
（4）评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章专用部分附件A中规定的否决投标条件判断是否应当否决投标人的投标，并使用投标偏差分析表、使用评审意见表对否决投标情况进行记录。评审意见表格式见评标办法专用部分附表15。
3.3.4.3  细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
3.3.5  算术错误修正
3.3.5.1  评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
3.3.5.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4  详细评审
3.4.1  详细评审程序
3.4.1.1  只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件方可进入详细评审。
3.4.1.2  评标委员会按照以下程序进行详细评审：
（1）施工组织设计评审和评分；（适用于施工组织设计打分制）

（1）施工组织设计评审；（适用于施工组织设计合格制）
（2）项目管理机构评审和评分；
（3）投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
（4）信誉评审和评分；

（5）其他因素评审和评分；
（6）汇总评分结果。
3.4.2  施工组织设计评审和评分
3.4.2.1  按照施工组织设计评审记录表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用施工组织设计评审记录表记录对施工组织设计的评分结果。施工组织设计评审记录表格式见评标办法专用部分附表8。（适用于施工组织设计打分制）

在施工组织设计评审过程中，针对每个评分项目评标委员会个别成员的单项评分与其余评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当作出书面说明。但是该成员所评出的总分顺序与其他成员相对一致、不影响中标结果的，应当视为合理。
3.4.2.1  按照施工组织设计评审记录表中规定的各项评审因素、评审标准，对施工组织设计进行评审，并使用施工组织设计评审记录表记录对施工组织设计的评审结果。当评标委员会成员之间的评审结论不一致时，按照少数服从多数的原则，得出最终评审结论。施工组织设计评审记录表格式见评标办法专用部分附表8。（适用于施工组织设计合格制）
3.4.3  项目管理机构评审和评分
按照项目管理机构评审记录表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用项目管理机构评审记录表记录对项目管理机构的评分结果。项目管理机构评审记录表格式见评标办法专用部分附表9。
3.4.4  投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）
3.4.4.1  按照评标办法专用部分中规定的方法计算“评标基准价”。
3.4.4.2  按照评标办法专用部分中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
3.4.4.3  按照投标报价评分记录中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用投标报价评分记录表记录对投标报价的评分结果。投标报价评分记录表格式见评标办法专用部分附表10。
3.4.4  投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）
3.4.4.1  按照评标办法专用部分中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。
3.4.4.2  按照评标办法专用部分中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。
3.4.4.3  按照投标报价评分记录中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用投标报价评分记录记录对各个投标报价的评分结果。
3.4.5  信誉评审和评分
按照信誉评审记录表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对信誉进行评审和评分，并使用信誉评审记录表记录对信誉的评分结果。信誉评审记录表格式见评标办法专用部分附表11。
3.4.6  其他因素的评审和评分
根据其他因素评审记录表中规定各项评分因素、评分标准和相应的分值设定，对其他因素（如有）进行评审和评分，并使用其他因素评审记录表记录其评分结果，其他因素评审记录表格式见评标办法专用部分附表12。
3.4.7  判断投标报价是否低于成本
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或最高投标限价时明显低于标底或最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
评标委员会应当根据本章专用部分附件B中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。
3.4.8  汇总评分结果
3.4.8.1  评标委员会成员应按照详细评审评分汇总表的格式填写详细评审评分汇总表。详细评审评分汇总表格式见评标办法专用部分附表13。
3.4.8.2  详细评审工作全部结束后，按照评标结果汇总表的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先。评标结果汇总表格式见评标办法专用部分附表14。
3.4.8.3  评审结果汇总工作完成后，评标委员会成员还应当将评审过程中发现的主要问题，形成评审意见记录在评审意见表中。评审意见表格式见评标办法专用部分附表15。
3.5  投标文件的澄清和补正
3.5.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。联合体投标的，应当由联合体协议书约定的牵头人以联合体的名义，进行澄清、说明或补正，并按照投标文件投标函的加盖单位章，由联合体牵头人或联合体所有成员加盖单位印章后，通过书面形式进行澄清、说明或补正。
3.5.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4  问题澄清通知格式见评标办法专用部分附表16。
3.5.5  问题的澄清、说明或补正见评标办法专用部分附表17。

3.6  推荐中标候选人或者直接确定中标人
3.6.1  推荐中标候选人
3.6.1.1  除第二章“投标人须知”专用部分第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会使用招投标情况书面报告备案表记录投标人排名次序，并推荐中标候选人。招投标情况书面报告备案表格式见评标办法专用部分附表18。
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”专用部分第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定否决不合格投标后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”专用部分第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

3.6.1.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
3.6.1  直接确定中标人
3.6.1.1  第二章“投标人须知”专用部分第7.1款授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。评标委员会使用招投标情况书面报告备案表记录投标人排名次序，并确定中标人。招投标情况书面报告备案表格式见评标办法专用部分附表18。
如果评标委员会根据本章的规定否决不合格投标后，如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

3.6.1.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。 

3.6.2  评标委员会复核打分
评标委员会应保证其评审的正确性，并使用评标委员会成员评标打分复核意见书记录评标复核结果。评标委员会成员评标打分复核意见书格式见评标办法专用部分附表19。
3.6.3  编制评标报告
评标委员会应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）评标委员会签到表；
（2）评标专家声明书；
（3）技术暗标编号确认表；
（4）形式评审记录表；
（5）资格评审记录表；

（6）响应性评审记录表；

（7）投标偏差分析表；
（8）施工组织设计评审记录表；

（9）项目管理机构评审记录表；

（10）投标报价评分记录表；
（11）信誉评审记录表格；
（12）其他因素评审记录表；
（13）详细评审评分汇总表；
（14）评标结果汇总表；
（15）评审意见表；

（16）评标委员会成员评标打分复核意见书；

（17）问题澄清通知；

（18）问题的澄清；

（19）其他评标相关记录。
3.7  特殊情况的处置程序
3.7.1  暗标评审的评审程序规定
根据第二章“投标人须知”中第3.7.5项的要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审，评标委员会需将施工组织设计（暗标）评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编号与投标人名称之间的对应关系。
3.7.2  失信被执行人信息采集
信息采集人在规定的开始时间按照本章专用部分约定的网址，查询相关主体是否为失信被执行人。评标委员会依据失信被执行人信息采集记录进行失信被执行人的评审。失信被执行人信息采集人及采集注意事项见评标办法专用部分。
3.7.3  备选投标方案的评审和比较方法
如果第二章“投标人须知”专用部分第3.6.1项允许递交备选投标方案的，备选投标方案的评审和比较方法见评标办法专用部分附件C。
3.7.4  关于评标活动暂停

3.7.4.1  评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
3.7.4.2  发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
3.7.5  关于评标中途更换评委

3.7.5.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
3.7.5.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
3.7.6  记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
4.补充条款
补充条款见评标办法专用部分。
附件A：否决投标条件
否决投标条件
否决投标条件的相关约定见评标办法专用部分。
附件B：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
B0.总则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.4项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
B1.评审程序
B1.1启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：
B1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当否决的情形；
B1.1.2投标人的投标报价低于（不含）约定限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的。投标人的投标报价低于（不含）的限度见评标办法专用部分附件B。
B1.2对投标价格的合理性进行评审
评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：
（1）算术性错误分析和修正；
（2）错漏项分析和修正；
（3）分部分项工程和单价措施项目清单部分价格合理性分析和修正；
（4）总价措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正；
（5）企业管理费合理性分析和修正；
（6）利润水平合理性分析和修正；
（7）法定税金和规费的完整性分析和修正；
（8）不平衡报价分析和修正。
B1.3 澄清、说明或补正
评标委员会汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。
B1.4 判断投标报价是否低于其成本
评标委员会根据投标人澄清和说明的结果，计算出对投标人投标报价进行合理化修正后所产生的最终差额，判断投标人的投标报价是否低于其成本。
B2.评审的依据
评标委员会判断投标人的投标报价是否低于其成本，所参考的评审依据包括:
(1)招标文件；

(2)标底或招标控制价（如果有）；

(3)施工组织设计；
(4)已标价的工程量清单；

(5)工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息（如果有）；

(6)工程所在地市场价格水平；

(7)工程所在地工程造价管理部门颁布的定额或投标人企业定额；

(8)经审计的企业近三年财务报表；
(9)投标人所附其他证明资料；

(10)法律法规允许的和招标文件规定的参考依据等。

B3.算术性错误分析和修正
评标委员会对已标价工程量清单进行逐项分析，根据本章第3.3.5.2目规定的原则，对投标报价中的算术性错误进行修正，按附表B-1的格式记录分析和修正的结果。
汇总修正结果，将经修正后产生的价格差额记为A值（此值应为代数值，修正结果表明理论上应当增加投标人的投标报价（投标总价）的修正差额记为正值，反之记为负值，下同），同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

B4.错漏项分析和修正
B4.1错漏项分析和修正的原则

评标委员会分析已标价工程量清单，列出其中错报或漏报的子目，并按以下原则进行修正：
如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对错漏项报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与错漏项之间的差异而进行适当调整后的价格对错漏项报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对错漏项报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，评标委员会可以在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明，评标委员会也可以按不利于该投标人的原则，以其他有效投标报价中该项最高报价作为修正价格；
对超出招标范围报价的子目，则直接删除该子目的价格。

B4.2错漏项分析和修正的方法
错漏项分析和修正的方法如下：
根据上述原则，修正错报和补充漏报子目的价格；

填写附表B-2，计算经修正或补充后产生的价格差额。汇总上述结果，将经修正后产生的价格差额记为B值，并明确需要投标人澄清和说明的事项。

B5.分部分项工程和单价措施项目清单部分价格合理性分析和修正
B5.1分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的原则

分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的原则如下：

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与不合理子目之间的差异而进行适当调整后的价格对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果做不到以上两点，则按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对评标委员会认为不合理报价子目的报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）。

B5.2分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的方法
分部分项工程和单价措施项目清单部分价格分析和修正的方法如下：

按附表B-3的格式对与市场价格水平存在明显差异的子目进行逐项分析、修正；

计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为C值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

B6.总价措施项目清单和其他项目清单部分价格合理性分析和修正

B6.1总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则

总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的原则如下：

总价措施项目清单报价中的资源投入数量不正确或不合理的，按照投标人递交的施工组织设计中明确的或者可以通过施工组织设计中给出的相关数据计算出来的计划投入的资源数量（如临时设施、拟派现场管理人员流量计划、施工机械设备投入计划等）修正总价措施项目清单报价中不合理的资源投入数量；

总价措施项目清单报价中的资源和生产要素价格不合理的，如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的项目，则按该相似项目的报价为基础，考虑该相似项目与不合理报价项目之间的差异而进行适当调整后的价格对不合理报价项目的资源或生产要素的价格进行修正；

其他情况下，按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对总价措施项目和其他项目清单中的不合理报价进行修正；

如果没有标底（或招标控制价）或者标底（或招标控制价）中也没有相同或相似价格作为参考，评标委员会可以要求投标人在澄清和说明时给出相应的修正价格。此时评标委员会应对此类价格的合理性进行分析，并在分析的基础上要求投标人进一步澄清和说明（如果评标委员会认为需要）；

对于按照招标文件不应当报价的项目，则直接删除该项目的价格。

B6.2总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正

总价措施项目清单和其他项目清单部分分析和修正的方法如下：

按附表B-4格式对总价措施项目清单和其他项目清单进行逐项分析、修正；
计算修正后的差额，汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为D值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

B7.企业管理费合理性分析和修正
B7.1企业管理费分析和修正的原则

企业管理费分析和修正的原则如下：

按投标人经审计的企业近三年财务报表中的相关数据计算出投标人企业实际的管理费率（近三年企业管理费总额的平均值与近三年完成产值的平均值之间的比例）并以此对投标价格中明显不合理的企业管理费率进行修正；

企业管理费率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的企业管理费率以及标底或招标控制价（如果有）中的企业管理费率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和单价措施项目清单综合单价分析表中的企业管理费率与费率报价表（如果有）报出的企业管理费率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的企业管理费率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的管理费率）。

B7.2企业管理费分析和修正的方法
企业管理费分析和修正的方法如下：

按附表B-5的格式进行分析和修正；
汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为E值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

B8.利润水平合理性分析和修正
B8.1利润水平分析和修正的原则

利润水平分析和修正的原则如下：

按国有资产管理部门对投标人下达的国有资产增值保值率或投标人公司董事会或股东会要求的企业净资产收益率或股本收益率对投标价格中明显不合理的利润率进行修正；

利润率明显不合理并且做不到前项时，按其他通过初步评审的各家投标人的利润率以及标底或招标控制价（如果有）中的利润率的平均费率为准进行修正；

分部分项工程量清单和单价措施项目清单综合单价分析表中的利润率与费率报价表（如果有）报出的利润率不一致的，以费率报价表（如果有）报出的利润率为准进行修正（但如果费率报价表中的费率明显不合理时，应执行根据上述原则修正后的利润率）。

B8.2利润水平分析和修正的方法
利润水平分析和修正的方法如下：

按附表B-5的格式进行分析和修正；
汇总分析结果，将经修正后产生的价格差额记为F值，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。

B9.法定税金和规费的完整性分析和修正
根据投标价格分析出其中法定税金和规费的百分比，对照现行有关法律、法规规定的额度或比率，对投标报价进行分析和修正。
按附表B-5的格式进行分析和修正；将经修正后产生的价格差额记为G值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

B10.不平衡报价分析和修正
评审各项单价的合理性以及是否存在不平衡报价的情况，对明显过高或过低的价格进行分析。
按附表B-6汇总分析结果，修正明显过高的价格产生的差额，首先用于填补修正过低的价格产生的差额，两者的余额记为H值，整理需要投标人澄清和说明的事项。

B11.对投标报价的澄清和说明
评标委员会对上述B3至B10条的评审结果进行汇总和整理。以其各自的代数值汇总A值至H值，得出合计差额Δ1（附表B-7），并整理出需要投标人澄清和说明的全部事项。如果投标人存在需要补正的问题，评标委员会可以同时要求投标人进行补正。
评标委员会应当根据本章第3.3款的规定，对需要投标人澄清、说明和提供进一步证明的事项向投标人发出书面问题澄清通知，并附上质疑问卷，问题澄清通知和质疑问卷应当包括：质疑问题、有关澄清要求、需要书面回复的内容、回复时间（应给投标人留出足够的回复时间）、递交方式等。投标人的澄清、说明、补正和提供进一步证明应当采取书面形式。

如果评标委员会对投标人提交的质疑问题的澄清和说明依然存在疑问，评标委员会可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应相应地进一步澄清、说明和提交相关证明材料，直至评标委员会认为全部疑问都得到澄清和说明。

根据澄清和说明结果，对于投标人已经有效澄清和说明的问题和子目应从上述A值至H值的计算中剔除或修正，按附表B-7格式修正A值至H值并计算最终差额Δ2。本款中所谓的“有效澄清”是指投标人做出的澄清和说明已经合理地解释或说明了评标委员会提出的问题并且澄清结果令评标委员会信服。

B12.判断投标报价是否低于成本
评标委员会应按照附表B-8的格式填写评审结论记录表，以最终差额Δ2与投标人投标价格中标明的利润额（如标明的是利润率，以利润率乘以其计取基数，下同）进行比较并得出如下结论：

如果最终差额Δ2（代数值）小于或等于投标人的利润额，则表明该投标人的投标报价不低于成本。
如果最终差额Δ2是正值且大于（不含等于）投标人报价中的利润额，则评标委员会将根据本章第3.2.4项的规定认定该投标人以低于其成本报价竞标，其投标作否决处理。

附件C：备选投标方案的评审和比较方法
备选投标方案的评审和比较方法
C0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分。当第二章“投标人须知”第3.6款中规定允许投标人递交备选投标方案时，评标委员会应当按照本附件所规定的办法对排名第一的中标候选人或者根据招标人授权直接确定的中标人所递交的备选投标方案进行评审和比较。
C1.备选投标方案的评审规定
备选投标方案的评审规定见评标办法专用部分。
第四章  合同条款通用部分
第四章 合同条款通用部分
1.一般约定
1.1  词语定义
合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1  合同
1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2  合同协议书：指构成合同文件组成部分，由发包人与承包人共同签署的名为合同协议书的文件。
1.1.1.3  中标通知书：指构成合同文件组成部分，由发包人通知承包人中标的文件。
1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分，由承包人填写并签署的用于投标的名为投标函的文件。
1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件组成部分，附在投标函后的名为投标函附录的文件。
1.1.1.6  合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。
1.1.1.7  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分，名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.8  图纸：指构成合同文件组成部分的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.9  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分，由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2  发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.3  承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.4  承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5  监理人：指受发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。
1.1.2.6  总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.2.7  发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。
1.1.2.8  专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
1.1.2.9  独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2  永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.3  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.4  单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.5  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6  材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.3.7  施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.8  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9  承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.10  施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.11  永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.3.12  临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条款专用部分。
1.1.4  日期
1.1.4.1  开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2  开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3  工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4  竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5  缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。
1.1.4.6  保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.4.7  基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.8  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.1  签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订合同协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5  暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的金额。
1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6  书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.7  争议评审组
争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.8  其他需要补充的内容
其他需要补充的内容见合同条款专用部分。
1.2  语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3  法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及北京市的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4  合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成承包合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5  合同协议书
指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（1）发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定处理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
（2）依据合同条款第10.1款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第10.2款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后7日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。
（3）经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
（4）承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划,致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
（5）发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。
（2）除合同条款第4.1.10项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。
1.6.3  图纸的修改
图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第1.6.1（2）目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4  图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5  图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7  联络
1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2  第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在指定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
（1）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
（2）发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（3）监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（4）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（5）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。
（6）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.8  转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9  严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10  化石、文物
1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2  承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11  专利技术
1.11.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2  承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12  图纸和文件的保密
1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2.发包人义务
2.1  遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2  发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3  提供基础资料、施工条件
2.3.1  发包人应在约定期限前向承包人提供履行合同所需的相应基础资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人向承包人提供履行本合同所需的相应基础资料的时限见合同条款专用部分。
2.3.2  发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”中约定。发包人向承包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。
2.4  协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5  组织设计交底
发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
发包人应在第11.1.1项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.6  支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7  组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合同条款第4.2款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。是否提交支付担保及支付担保额度见合同条款专用部分。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分附件五“支付担保格式”。
（2）支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
（3）发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保，支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。
（4）支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人；承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
2.9  办理工程质量监督手续
发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。
2.10  环境保护责任
 发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。
2.11  移交工程档案
发包人应根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
2.12  批准和确认
按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认，或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
2.13  其他义务
发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
3.监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准，合同条款通用部分没有指明的，应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。
3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2  总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3  监理人员
3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4  总监理工程师不应将合同条款通用部分第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。
3.4  监理人的指示
3.4.1  监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2  承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3  在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5  商定或确定
3.5.1  总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第24条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。
3.6  监理人的宽恕
监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4.承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.1  遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2  依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3  完成各项承包工作
（1）承包人应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。
（2）承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械和行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。
4.1.4  对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5  保证工程施工和人员的安全
承包人应按照第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6  负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7  避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行配合和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。
（2）在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人为承包人提供的配合和服务内容见合同条款专用部分。
（3）承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第3.5款商定或者确定。
4.1.9  工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10  承包人的设计工作 
根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。
4.1.11  农民工工资保证金
承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。
4.1.12  其他义务
承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。
4.2  履约担保
4.2.1  履约担保的格式和金额
合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人履约担保格式见合同条款专用部分附件四“履约担保格式”。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。
4.2.2  履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
4.2.3  履约担保的退还
履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
4.2.4  通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第2.8款约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.3  分包
承包人不得将其承包的工程转包给第三人，或将其承包的分包给第三人。
4.4  联合体
4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5  承包人项目经理
4.5.1  承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料相关信息应当在合同协议书中载明。
承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3  承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6  承包人人员的管理
4.6.1  承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3  承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7  撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8  保障承包人人员的合法权益
4.8.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2  承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9  工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10  承包人现场查勘
4.10.1  发包人应将其持有的与本工程有关的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件，除合同条款专用部分另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。
4.11.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5.材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.1  除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分“附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.1.2  承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。
5.1.3  对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1  发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分“附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表”。
5.2.2  承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5  承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3  材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1  运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
5.4.4  当发包人或承包人对材料或工程设备质量存在争议时，应由双方共同对有争议的材料或工程设备进行检测，如检测结果为不合格，由材料或工程设备提供方承担相关检测费用，如检测合格，由提出质量异议方承担相关检测费用。
6.施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2  除合同另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。发包人承担修建临时设施的范围以及需要发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地见合同条款专用部分。
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。
6.3  要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4  施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1  除为第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2  经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7.交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2  场内施工道路
7.2.1  除合同条款专用部分另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2  发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
7.3  场外交通
7.3.1  承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4  超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但合同条款专用部分另有约定除外。
7.5  道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6  水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8.测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1  发包人应在合同约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。
8.1.2  承包人负责施工过程中的施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。承包人应矫正本工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对本工程各部分的定位负责。承包人负责对施工场地内施工水准点等测量标志物进行保护。
8.1.3  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.1.4  承包人测设施工控制网及施工测量的其他要求见合同条款专用部分。
8.2  基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.1  承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。
9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3  治安保卫
9.3.1  发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3  在工程开工前应当明确责任人编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人见合同条款专用部分。
9.4  环境保护
9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2  承包人应建立施工扬尘治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、严禁使用高排放非道路移动机械和行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。
9.4.3  承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第9.4.2项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。
9.4.4  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.5  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.6  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.7  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5  事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10.进度计划
10.1  合同进度计划
10.1.1  承包人应当在收到监理人按照第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划中应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。
10.1.2  承包人还应根据合同进度计划，按照第10.1.1项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。
10.1.3  群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求见合同条款专用部分。
10.2  合同进度计划的修订
10.2.1  不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；
10.2.2  监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11.开工和竣工
11.1  开工
11.1.1  监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2  承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2  竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3  发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工； 
（8）发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。
11.4  异常恶劣的气候条件
由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。
11.5  承包人的工期延误
11.5.1  由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
11.5.2  由于承包人原因造成不能按期竣工的，按照合同约定的竣工日期（包括按合同工期延长）后7天内，监理人应当按第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到逾期竣工违约金，逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。
监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。
11.5.3  承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6  工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。
12.暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
因下列情形暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。
12.2  发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3  监理人暂停施工指示
12.3.1  监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4  暂停施工后的复工
12.4.1  暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2  承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.4.3  根据第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
12.4.4  暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。
12.5  暂停施工持续56天以上
12.5.1  监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13.工程质量
13.1  工程质量要求
13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的时限内完成审批。
13.2.2  承包人应加强对其施工人员的质量教育和技术培训，定期考核其施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3  承包人的质量检查
承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的时限内完成审查。
13.4  监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。
13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的时限见合同条款专用部分。
13.5.2  监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3  监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4  承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6  清除不合格工程
13.6.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7  质量争议
发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
14.试验和检验
14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2  现场材料试验
14.2.1  承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3  现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15.变更
15.1  变更的范围和内容
15.1.1  在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）变更的其他情形见合同条款专用部分。
15.1.2  发包人违背第15.1.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第23.1（1）目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书,并按第23.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
15.2  变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3  变更程序
15.3.1  变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1.1项约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1.1项约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1.1项约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2  变更估价
（1）除合同条款专用部分对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划，及相应施工措施等详细资料。
（3）除合同条款专用部分对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。
（4）收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15.3.3  变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4  变更的估价原则
因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4  因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时，可以调整单价，否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同条款专用部分。
15.6  暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7  计日工
15.7.1  发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8  暂估价
15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
15.8.2  发包人在工程量清单中给定暂估价的的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
除合同条款专用部分另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
        
[image: image1.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

+

+

´

+

´

+

´

+

=

D

1

0

03

3

3

02

2

2

01

1

1

0

n

tn

n

t

t

t

F

F

B

F

F

B

F

F

B

F

F

B

A

P

P

L


式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。
16.1.2.2  物价波动变化幅度的计算方法
（1）投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。
（2）《北京工程造价信息》中市场价格信息有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场价格（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。
（3）合同施工期市场价格的确定方法见合同条款专用部分。
（4）物价波动变化幅度的计算方法：
1）当承包人投标报价中的单价低于基准价时：
物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-投标单价）/投标单价×100%
2）当承包人投标报价中的单价高于基准价时：
物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-投标单价）/投标单价×100%
物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
3）当承包人投标报价中的单价等于基准价时：
物价波动变化幅度=（施工期市场价-基准价）/基准价×100%
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）第16.1.2.1目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，其计算价格调整差额的方法见合同条款专用部分。
（2）第16.1.2.1目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。
（3）第16.1.2.1目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。
16.1.2.4  物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。
16.1.3  物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。
16.2  法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17.计量与支付
17.1  计量
17.1.1  计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2  计量方法
工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3  计量周期
（1）本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。
（2）单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。
（3）总价子目计量方法见合同条款专用部分。
17.1.4  单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.1款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。
（1）总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。
（3）监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。
（4）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。
（2）承包人在合同条款第17.1.3（1）目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（5）除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
17.2  预付款
17.2.1  预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。安全文明施工费用预付款额度见合同条款专用部分。
其他预付款约定见合同条款专用部分。
发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。
17.3  工程进度付款
17.3.1  付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2  进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额见合同条款专用部分。
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未按第17.2.1(2)目、第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书,说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第22.2款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。
17.3.4  工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.5  临时付款证书
在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签字确认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。
对临时付款证书中承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。
有异议款项中经监理人进一步审核后认可的，或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按第17.3.3（2）目约定计算的逾期付款违约金。
17.4  质量保证金
17.4.1  质量保证金处理
（1）合同条款专用部分第4.2.1项约定不提交履约担保，采用扣留质量保证金的，质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的约定比例扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止。采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。
（2）合同条款专用部分第4.2.1项约定提交履约担保，采用扣留质量保证金的，在第17.5款竣工结算中，应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金，当应支付的竣工付款金额不足应扣留的质量保证金金额时，承包人应返款差额部分；采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。
（3）质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。
17.4.2  在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人或将其保函退还承包人。
17.4.3  在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。
（2）竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。
（3）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
（4）承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第17.5.1（3)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
（5）不管第17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在承包人颁发（出具）工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。但是，政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。
17.5.2  竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.5.3  除第17.5.1（5）目约定的情况外，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同条款专用部分。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，承包人应按照约定的利息计算方法计算利息，并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见，并报送发包人审核。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条“争议的解决”的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
18.竣工验收
18.1  竣工验收的含义
18.1.1  竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2  国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3  需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
18.2  竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工（甩项）工程，和缺陷修补工作清单等相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3  验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1  监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2  监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3  除非合同另有约定，发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4  发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5  经验收合格的工程, 实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准），并在工程接收证书中写明。
18.3.6  发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.3.7  本工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，自转移占有本工程后之日起，本工程应被视为已竣工验收合格。

18.3.8  工程接收证书颁发后，发包人应负责照管和维护本工程。
18.4  试运行
18.4.1  工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
18.4.2  由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.5  竣工验收前的清理
18.5.1  在向发包人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成下述完工验收前的清理工作：
（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
（2）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；
（3）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
（4）其他清理工作见合同条款专用部分。
18.5.2  清理工作所需费用由承包人承担。
18.6  竣工清场
18.6.1  监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的无法拆除的临时设施除外；
（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料，包括废弃的施工设备和材料。（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理；
（5）合同条款专用部分约定的其他场地清理工作已全部完成。
18.6.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.7  施工队伍的撤离
18.7.1  工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。
18.7.2  承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。
18.7.3  缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。
18.8  中间验收
18.8.1  本工程需要按照合同约定进行中间验收。进行中间验收的部位见合同条款专用部分。
18.8.2  当工程进度达到第18.8.1项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。
18.8.3  监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
19.缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期的起算时间
除非合同条款专用部分另有约定，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。缺陷责任期的起算时间见合同条款专用部分。
19.2  缺陷责任
19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2  缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3  缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用，需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4  进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5  承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6  缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金或退还保函。
19.7  保修责任
19.7.1  合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。
19.7.2  质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
20.保险
20.1  工程保险
承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。
20.2  人员工伤事故的保险
20.2.1  承包人员工伤事故的保险
（1）承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（包括劳务分包人使用的人员），在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。
（2）承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。
20.2.2  发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3  人身意外伤害险
20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员（包括劳务分包人使用的人员），投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
20.4  第三者责任险
20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2  在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。
20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。
20.6.2  保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3  持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。
20.6.5  未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6  报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21.不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。
21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2  不可抗力的通知
21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3  不可抗力后果及其处理
21.3.1  不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： 
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3  避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4  因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22.违约
22.1  承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2  对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3  承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5  协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2  发包人违约
22.2.1  发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2  承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3  发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按第22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4  解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5  解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.6.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3  第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23.索赔
23.1  承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2  承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3  承包人提出索赔的期限
23.3.1  承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2  承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4  发包人的索赔
23.4.1  发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2  监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24.争议的解决
24.1  争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2  友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3  争议评审
24.3.1  采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3  被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4  争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。
24.3.5  在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，在合同约定的期限内作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。
24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第五章  技术标准和要求通用部分
第五章 技术标准和要求通用部分
1.工程说明
1.1  工程概况
1.1.1  本工程基本情况见技术标准和要求专用部分。
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置见技术标准和要求专用部分。
1.2  现场条件和周围环境
1.2.1  本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地（现场）和周围环境等情况见本章附图：施工场地（现场）现状平面图。
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时排污管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时雨水管径见技术标准和要求专用部分。
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）见技术标准和要求专用部分。
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据见技术标准和要求专用部分。
1.2.4  承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据见技术标准和要求专用部分。
1.4  资料和信息的使用
合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。
2.承包范围
2.1  承包范围
2.1.1  承包人施工范围
2.1.1.1  本工程承包人施工的工程范围见技术标准和要求专用部分。
2.1.1.2  承包人与其他独立承包人之间的工作界面划分见技术标准和要求专用部分。
2.1.2  承包范围内的暂估价材料和工程设备
2.1.2.1  承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第六章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估表”。
2.1.2.2  承包人与暂估价材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分见技术标准和要求专用部分。
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.1  以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目一般包括两部分，见第六章“工程量清单”表4.10-1“暂列金额明细表”（不包括计日工）和表4.10-3“计日工表”；其中，计日工金额为承包人在其投标报价中按表4.10-3“计日工表”所列计日工子目、暂估数量等相应规定填报的金额，构成暂列金额的一部分。
2.1.3.2  暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，或计日工表中所列计日工子目，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列上述暂列子目项金额可能不发生，也可能部分发生。监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示，不限于只能用于上述表中所列子目。
2.1.3.3  暂列金额是否实际发生、其再分和（或）合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明见技术标准和要求专用部分。
2.2  发包人供应的材料和工程设备
2.2.1  由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。但附件三中所列材料和工程设备的安装工作以及安装所需要的辅助材料均属于承包人施工的工程范围。
2.2.2  承包人与发包人供应的材料和设备供应商之间的工作界面划分见技术标准和要求专用部分。
2.3  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求见技术标准和要求专用部分。
3.工期要求
3.1  合同工期
本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函或投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。
3.2  关于工期的一般规定
3.2.1  承包人在投标函或投标函附录中，承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款第11.1款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3.2.2  如果承包人在投标函或投标函附录中，承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
3.2.3  承包人在投标函或投标函附录中，所承诺的工期应当包括实施并完成第2.1.3项“承包范围内的暂列金额项目”规定的暂列金额在内的所有工作的工期。
4.质量要求
4.1  质量标准
本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。
4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求见技术标准和要求专用部分。
5.适用规范和标准
5.1  除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规程等的名录见技术标准和要求专用部分。
5.2  构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
5.3  除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。
6.安全文明施工
6.1  安全防护
6.1.1  在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
6.1.2  承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、公示牌（如，职工工伤保险公示标牌）、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.1.3  安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4  承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
6.1.5  承包人应遵照有关法律法规要求，编制印发安全防护手册给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6  承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7  承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
6.1.8  承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
6.1.9  承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法律、法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
6.1.10  所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.11  在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
6.1.12  承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
6.1.13  承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.14  施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
6.1.15  基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
6.1.16  承包人应按照合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.17  承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.18  安全防护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.2  临时消防
6.2.1  承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2  承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3  承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4  施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.2.5  临时消防方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.3  临时供电
6.3.1  承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2  承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
6.3.3  临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.4  承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.3.5  凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
6.3.6  临时用电方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.4  劳动保护
6.4.1  承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2  承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.4.3  承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
6.4.4  承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
6.4.5  承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
6.4.6  劳动保护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.5  脚手架
6.5.1  承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
6.5.2  所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
6.5.3  搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
6.5.4  承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
6.5.5  承包人应允许发包人、监理人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
6.5.6  脚手架的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.6  施工安全措施计划
6.6.1  承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.6.2  施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的，和合同约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，至少包括：
（1）施工安全管理机构的设置；
（2）专职安全管理人员的配备；
（3）安全责任制度和管理措施；
（4）安全教育和培训制度及管理措施；
（5）各项安全生产规章制度和操作规程；
（6）各项施工安全措施和防护措施；
（7）危险品管理和使用制度；
（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
（9）其他要求见技术标准和要求专用部分。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.6.3  施工安全措施计划应当在合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
6.7  文明施工
6.7.1  承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.7.2  承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
（2）承包人应当在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、冲洗地面等有效防尘降尘措施；
（3）施工现场土方、砂石等应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方、砂石等应当采取覆盖、固化或绿化等措施；
（4）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
（5）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
（6）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本章规定的各项安全要求；
（7）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
（8）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
（9）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
（10）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；
（11）建筑拆除工程施工时应采取隔离、洒水等有效的降噪、降尘措施，并及时清理废弃物；
（12）当道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。
6.7.3  承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
6.7.4  承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.7.5  在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.7.6  承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
6.7.7  承包人应在现场设立固定的建筑垃圾临时存放点,并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷；所有建筑垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。承包人还应加强建筑垃圾管理工作，严禁焚烧各类废弃物；严禁道路遗撒和乱倒乱卸等运输违法违规行为发生，建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施；最大限度减少污染环境。
6.7.8  承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.7.9  承包人采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
6.7.10  承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于工程的成品保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划应当在合同条款专用部分约定的时限内报监理人审批。
6.7.11  文明施工方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.8  环境保护
6.8.1  在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。
6.8.2  承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.8.3  承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘治理、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.8.4  承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守其有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
6.8.5  承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.8.6  承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。
6.8.7  承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.8.8  承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.8.9  承包人严禁使用高排放非道路移动机械，并做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）。
6.8.10  环境保护方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.9  施工环保措施计划
6.9.1  合同条款第9.4.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应至少包括：
（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水处理措施；
（3）施工扬尘和废气的处理措施；
（4）施工噪声和光污染控制措施；
（5）节能减排措施；
（6）不可再生资源循环利用措施；
（7）建筑垃圾等固体废弃物处理措施；
（8）人群健康保护和卫生防疫措施；
（9）防止误用有害材料的保证措施；
（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
（11）道路污染防治措施；
（12）严禁使用高排放非道路移动机械的保证措施；
（13）做好行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）的保证措施；
（14）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
（15）其他要求见技术标准和要求专用部分。
6.9.2  施工环保措施计划应当在合同条款第9.4款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
7.治安保卫
7.1  承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2  承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。
7.3  承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。
7.4  承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
7.5  承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
7.6  承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
7.7  突发治安事件紧急预案的要求见技术标准和要求专用部分。
7.8  治安保卫管理方面的其他要求见技术标准和要求专用部分。
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.1  承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。
8.2  承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。
8.3  发包人特别提醒承包人注意地上、地下设施和周边建筑物的保护见技术标准和要求专用部分。
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求见技术标准和要求专用部分。
9.样品和材料代换
9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备见技术标准和要求专用部分。
9.1.2  对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款第5.1.2项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。
9.1.3  合同条款第15.8.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。
9.1.4  监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
9.1.5  得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。
9.1.6  提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。
9.2  材料代换
9.2.1  如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。
9.2.2  如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：
（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；
（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；
（3）替代品使用的工程部位；
（4）采用替代品的理由和原因说明；
（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；
（6）价格上的差异；
（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。
监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。
9.2.3  任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4  如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
10.特殊技术标准和要求
10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1  发包人依据工程特点，可以对承包人施工范围内的部分材料和设备提出技术要求。材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。承包人施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求见技术标准和要求专用部分。
10.1.2  承包人施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离见技术标准和要求专用部分。
10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为见技术标准和要求专用部分。
10.2  进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备见技术标准和要求专用部分。
10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分见技术标准和要求专用部分。
10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明见技术标准和要求专用部分。
10.4  其他特殊技术要求
本工程的其他特殊技术要求见技术标准和要求专用部分。
11.进度报告和进度例会
11.1  进度报告
11.1.1  施工过程中，承包人应向监理人代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第17.3.2项约定的进度付款申请单一并递交。
11.1.2  日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。
11.1.3  月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。
11.1.4  月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。
11.1.5  各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。
11.1.6  如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。
11.1.7  有关进度报告的其他要求见技术标准和要求专用部分。
11.2  进度例会
11.2.1  监理人将主持召开有发包人、承包人和独立承包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。
11.2.2  进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。
11.2.3  监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。
11.2.4  有关进度例会的其他要求见技术标准和要求专用部分。
12.试验和检验
12.1  发包人委托具有相应资质的检测单位，按相关规定对见证取样的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能以及约定的其他检测内容进行检测。承包人应在监理人的监督下，进行现场取样、封样，并送检测单位进行检测。本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.2  除第12.1款约定的由发包人委托检测内容外，承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。
12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺见技术标准和要求专用部分。
12.5  本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。
12.6  承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。
12.7  如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。
12.8  承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。质量检测单位见技术标准和要求专用部分。
12.9  除合同另有约定外，承包人应负担除第12.1款发包人支付给委托检测单位的费用外，本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。
13.计日工
13.1  合同条款第15.7款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目，或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款第15.7.1项约定通知承包人实施。
13.2  在工程实际开工后14天内，承包人应当按合同条款第15.7.2项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。
13.3  按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。
13.4  计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。
13.5  已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格，和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。
13.6  施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。
13.7  关于计日工的其他约定见技术标准和要求专用部分。
14.计量与支付
14.1  付款申请单
14.1.1  在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第17条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。
14.1.2  根据合同条款第17.1款和第17.3款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照合同条款第17.3.2项的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。
14.1.3  竣工付款申请单的内容按合同条款第17.5.1（1）目的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款第17.1.4（5）目确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。
14.1.4  竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：
（1）签约合同价；
（2）应当扣减的项目：
1）所有暂列金额；
2）所有暂估价；
3）根据合同条款第15条应扣减的变更金额；
4）根据合同条款第16条应扣减的价格调整（下调部分）；
5）根据合同条款第23.4款应扣减的发包人索赔金额；
6）甩项工程的合同价值（如果有）；
7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。
（3）应当增加的项目：
1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；
2）实际发生的暂估价；
3）根据合同条款第15条应增加的变更金额；
4）根据合同条款第16条应增加的价格调整（上调部分）；
5）根据合同条款第23.2款应增加的承包人索赔金额；
6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
（4）规费和税金差额部分。
14.1.5  最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：
（1）按合同约定扣留的质量保证金
（2）应当扣除的金额：
1）按合同条款第17.4.3项约定扣留的质量保证金；
2）按合同条款第19.2.4项约定扣除的质量保证金；
3）根据合同条款第23.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；
4）根据合同约定应扣减的其他金额。
（3）应当增加的金额：
1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；
2）按合同条款第19.2.3项约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；
3）根据合同条款第23.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；
4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。
最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。
14.1.6  竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。
14.2  其他约定
其他约定内容见技术标准和要求专用部分。
15.竣工验收和工程移交
15.2  竣工验收申请报告
15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。
15.2.2  竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）按合同条款第18.2（2）目约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；
（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；
（6）合同条款第19.7款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；
（7）其他要求见技术标准和要求专用部分。
16.需要补充的其他要求
需要补充的其他要求见技术标准和要求专用部分。
第六章  工程量清单通用部分

第六章  工程量清单通用部分
1.工程量清单说明
1.1  工程量清单编制依据

1.1.1  本工程量清单是依据现行的计价计量规范以及图纸等设计文件，并结合施工现场实际情况等编制的。本工程量清单依据的计量计价规范见工程量清单专用部分。

1.1.2  上述计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应当执行本章第1.3款约定；计价计量规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.3款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.1.3  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明见工程量清单专用部分。
1.2  工程量清单有关内容的理解
1.2.1  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.2.2  本工程量清单是指表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单，仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.2.3  工程量清单中总价子目以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除合同另有约定外，价格固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，除合同条款第15条约定的变更、以及本章第3.1.4项约定的情况外，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量。
1.2.4  工程量清单中单价子目以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
1.2.5  分部分项工程项目清单中子目编码所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

1.2.6  构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征即称之为子目特征，子目特征与项目特征同义。

1.2.7  规费是指承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

1.2.8  税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。

1.2.9  配合服务费是指承包人为配合协调发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

1.2.10  同义词语，本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
1.2.11  第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.2.12  本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2.投标报价说明
2.1  投标报价的依据

投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件（包括澄清、补充和修改文件）；

（2）本章第1.1.1项约定的计量计价规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）建设工程图纸等设计文件及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（7）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（8）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）投标人的深化设计（如果有）；

（10）其他相关资料见工程量清单专用部分。
2.2  投标报价的一般规定

2.2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2.2  工程量清单中的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.2.3  已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.2.4  “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.3  分部分项工程和单价措施项目报价
2.3.1  分部分项工程和单价措施清单项目计价应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.3.2  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料和工程设备暂估价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程和单价措施清单相应子目的综合单价。
2.3.3  如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”（见第四章“合同条款专用部分”附件三）中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的企业管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的配合服务费。
2.3.4  “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.3.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。
2.4  总价措施项目报价
2.4.1  总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计以“项”为单位计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.4.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

经过测算，国家、省级或行业建设主管部门的规定的费率不能满足安全文明施工措施所需费用（特别是扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和消纳等综合治理污染而进行环境保护所需费用的投入，所造成的安全文明施工措施费用的增加），投标人应当根据实际情况填报相应费用。
2.4.3  招标人提供的总价措施项目清单与计价表中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第五章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。

2.4.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并在缺陷责任期和保修期内维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.4.5  对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“总价措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.5  其他项目清单报价
2.5.1  暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的除税金额进行报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.5.3项的计日工金额。
2.5.2  暂估价中的材料和工程设备暂估单价按本章第3.2.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。
2.5.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗和保险；

（3）施工机械限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.5.4配合服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“配合服务费计价表”所列格式自主报价。在合同履行过程中，配合服务费的调整方法见工程量清单专用部分。
2.6  规费和税金
规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.7  投标报价需要说明的问题

2.7.1  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.7.2  工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.7.3  企业管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.7.4  投标人在“费率报价表”中填报的费率应与“综合单价分析表”中所使用的费率一致，不一致时以“综合单价分析表”所反映的费率为准，并遵照下列原则：
针对同一分部分项工程，如果承包人在已标价工程量清单中未使用统一的企业管理费费率及利润费率，在合同履行过程中需要采用已标价工程量清单中相应费率组成新增子目的综合单价时，将适用已标价工程量清单中相应分部分项工程子目单价中所采用费率的最低值，措施项目亦适用同样原则。
2.7.5  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.7.6  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.7.7  有关投标报价的其他说明见工程量清单专用部分。
3.其他说明
3.1  工程量差异调整（适用于单价合同）
3.1.1  已标价工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.1.2  投标人应对招标工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“总价措施项目清单与计价表”中列项进行校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标工程量清单存在差异，特别是“总价措施项目清单与计价表”中存在可能对造价产生重大影响的漏项，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

3.1.3  如果招标人在检查投标人根据上文第3.1.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对招标工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第3.1.2项对招标工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为招标工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标工程量清单（包括招标人可能的补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照招标工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的总价措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.1.4  合同履行阶段，因招标工程量清单漏项，新增分部分项工程量清单子目的，不论合同条款第15条如何约定，此类新增分部分项工程量清单子目均应当视为变更，并按照合同约定的变更进行计量和计价。
3.1  工程量差异调整（适用于总价合同）
3.1.1  已标价工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.1.2  投标人应对招标工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核，对“总价措施项目清单与计价表”中列项进行校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况，连同按投标人须知规定提交的 要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

如果招标人在检查投标人提交的上述工程量清单差异问题后认为没有必要对招标工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人对招标工程量清单进行了补充和（或）修改，但投标人认为招标工程量清单中的工程量依然存在差异，却此类差异可能会对其投标报价的有效性产生重大影响，则投标人可以在投标截止时间前的任何时候将此类差异提交给招标人，招标人在核实差异后将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和（或）修改文件。

3.1.3  投标人应当按招标工程量清单（包括招标人补充和（或）修改）进行投标报价。投标人在按照招标工程量清单进行报价时，除按照本节2.4.3项要求对招标人提供的总价措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单以及其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.1.4  投标人根据上文第3.1.2项针对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”提交了工程量清单差异问题后，招标人未按照投标人所提交差异对招标工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人对招标工程量清单进行了补充和（或）修改，但与投标人所提交内容仍存在差异的，一旦该投标人成为中标人且在合同履行阶段此类差异经复核确实存在的，不论合同条款第15条如何约定，此类差异均应当视为变更，并按照合同约定的变更进行计量和计价。
3.2  暂列金额和暂估价
3.2.1  “暂列金额明细表”中所列暂列金额（不包括计日工金额）中已经包含与其对应的企业管理费、利润、规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额（除税）直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.2.2  “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的企业管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作（以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”）所发生的费用及其对应的企业管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的企业管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3  需要补充的其他说明
需要补充的其他说明见工程量清单专用部分。
4.工程量清单与计价表
招标人应结合本工程特点编制招标工程量清单，并确保暂列金额明细表、材料和工程设备暂估价表中所填写内容与招标工程量清单中所填写内容一致。
投标人应当使用工程量清单与计价表中提供的格式（除工程量清单封面外），填报已标价工程量清单。投标人认为工程量清单与计价表格式无法满足招标工程量清单要求时，可自行补充相应表格。
工程量清单与计价表格式见工程量清单专用部分



第一章  招标公告或投标邀请书专用部分
第一章 招标公告专用部分（未进行资格预审）
  北京大学第一医院城南院区工程净化工程  （专业承包工程名称）
施工招标公告
1.招标条件

本招标工程  北京大学第一医院城南院区工程净化工程   （专业承包工程名称）已由                 （项目审批、核准或备案机关名称）以  / （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为 北京大学第一医院，建设资金来自  国拨 （资金来源），项目出资比例为  100%   。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
2.专业承包工程概况与招标范围

2.1  本专业承包工程的建设规模  13756.5平方米，其中设备层5060.1平方米，净化专项平面8696.4平方米。  合同估算价6896.001516 （万元）
2.2  本专业承包工程的建设地点  北京市大兴区大兴新城0206街区1901-1907地块  
2.3  本专业承包工程的工期要求   468  日历天
2.4  本专业承包工程的招标范围  净化图纸范围内装饰装修工程、暖通工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、医用气体等，配合施工总承包施工及其他相关设备安装。   

2.5  其他     /      

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备 投标人必须同时具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包资质一级资质、特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2）；须具有有效的安全生产许可证  资质，近 3  年  医院净化工程单项合同金额1000万元（含）及以上的装饰装修工程、机电安装工程业绩、电子与智能化工程  （类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中,投标人拟派项目经理须具备 建筑工程或机电工程 专业  壹 级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。
3.2  本次招标  接受   （接受或不接受）联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业承包工程中参加资格审查。
3.3  其他要求：投标人需提供所投涉及医疗的器械和设备具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证的承诺书。 
4.信誉要求
4.1  本次招标对失信被执行人采用    否决性   （限制性/否决性）惩戒方式。

4.2  其他要求。
5.招标文件的获取

5.1  请于 2022 年 2 月 22 日 17 时 00 分至 2022 年 3 月 1 日 17 时 00 分（北京时间，下同），在  北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦910A （详细地址）持报名凭条、单位介绍信、经办人身份证购买招标文件。
5.2  凡通过上述报名者，请于 2022  年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 1 日，每日上午 09 时至 11 时30分，下午 13 时30分至 17 时，在 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦910A （详细地址）持报名凭条、单位介绍信、经办人身份证购买招标文件。 

5.3  招标文件每套售价  500  元，售后不退。图纸押金 0 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

6.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2022 年 3 月 15 日 09 时 30 分，地点为  北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层会议室  （详细地址）。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介
本次招标公告已在北京市公共资源交易服务平台（全国公共资源交易平台〔北京市〕，网址：www.bjggzyfw.gov.cn）上发布，同时在 北京市公共资源交易服务平台  （发布公告的媒介名称）上发布。
8.补充说明
具体内容：      /           
9.联系方式

招 标 人  北京大学第一医院              招标代理机构：  中招国际招标有限公司  

地    址：北京市西城区大红罗厂街1号   
    地    址：北京市海淀区学院南路

                                                       62号中关村资本大厦    
联 系 人：                                  联 系 人：  张晓辉

     
电    话：                                  电    话：  010-62108141     
传    真：                                  传    真： 010-61954186     
电子邮件：                              电子邮件： zhangxiaohui@cntcitc.com.cn    

招标人或其委托招标代理机构：（盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：（盖个人章）
 2022 年  2 月 22 日
特别告知

附件：关于发售招标文件的说明
本项目发售支持现场领取纸质版招标文件和网上在线下载电子版招标文件，具体方法如下：
方式一：现场领取纸质版招标文件
步骤一：请前往“中招联合招标采购平台”（网址：http://www.365trade.com.cn）进行供应商注册。
步骤二：登录中招联合招标采购平台选择参与投标的项目，扫描上传加盖公章的法定代表人授权委托书和被授权代表身份证以及其它招标公告要求的资料。
步骤三：上传资料审核通过后选择支付标书款的方式，支付标书款的方式选择“电汇”；将标书款电汇至中招国际招标有限公司，标书款金额见招标公告。
开户名称：中招国际招标有限公司

开户银行：中国工程银行北京海淀支行营业部
账号：0200 0496 1920 0362 296

步骤四：持转账记录及授权委托至中招国际招标有限公司领取文件。
方式二：网上在线下载电子版招标文件
步骤一：请前往“中招联合招标采购平台”（网址：http://www.365trade.com.cn）进行供应商注册。
步骤二：登录中招联合招标采购平台选择参与投标的项目，按照招标公告中的要求扫描上传购买招标文件时所需资料，供招标代理机构审核。
步骤三：上传资料审核通过后选择“线上支付”方式；费用包括支付给中招国际招标公司的标书款（金额见招标公告）和支付给中招联合信息股份有限公司的文件下载服务费（金额为200元）。标书款发票由中招国际招标有限公司开具，文件下载服务费发票由中招联合信息股份有限公司发票，投标人可登录“中招联合招标采购平台”自行下载两者的增值税电子普通发票。
步骤四：网上在线下载电子版招标文件。
注：
1． 潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购买资料审核及确认、购标及费用支付等流程所需的时间，应及时登录中招联合招标采购平台完成注册、下单操作，否则将无法保证获取招标文件。
2． 在“中招联合招标采购平台”操作过中如需帮助，可联系平台客服热线 010-86397110，010-62108037获取支持。潜在投标人应在招标文件发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、下单操作，否则将无法保证获取招标文件。
第二章  投标人须知专用部分
第二章 投标人须知专用部分
1.总则
1.1  本专业承包工程概况
1.1.1  本专业承包工程名称：  北京大学第一医院城南院区工程净化工程   
1.1.2  本专业承包工程建设规模：  13756.5平方米，其中设备层5060.1平方米，净化专项平面8696.4平方米。  

1.1.3  本专业承包工程建设地点：  北京市大兴区大兴新城0206街区1901-1907地块  

1.1.4  本专业承包工程招标人：  北京大学第一医院   

地址：  北京市西城区大红罗厂街1号  
    联系人：                            电话：                           
    电子邮件：                          传真：                           
1.1.5  本专业承包工程招标代理机构：   中招国际招标有限公司  

地址：  北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦910   

    联系人：  张晓辉    电话： 010-62108141  
       电子邮件： zhangxiaohui@cntcitc.com.cn  传真：  010-61954186       

1.1.6  本专业承包工程相关参建单位：                                        

1.1.7  本专业承包工程资金来源：   国拨资金        
1.1.8  本专业承包工程出资比例：    100%     
1.1.9  本专业承包工程资金落实情况：   已落实    
1.2  本专业承包工程招标范围、工期要求和质量要求

1.2.1  本专业承包工程招标范围具体内容：   净化图纸范围内装饰装修工程、暖通工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、医用气体等，配合施工总承包施工及其他相关设备安装    
关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.2.2  本专业承包工程工期要求
定额工期：  468 日历天

要求工期：   468  日历天

招标人压缩定额工期的，招标人的赶工措施方案内容见第二章“投标人须知”附表六。
计划开工日期：   按合同约定 
计划竣工日期：  按合同约定 
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：           /                 
有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。
1.2.3  本专业承包工程质量要求
其他质量要求：        合格                  

关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。
1.2.4  其他要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：    达标      

关于安全文明施工要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3  投标人资格要求
1.3.1  投标人应具备承担本专业承包工程施工的资质条件、能力：

（1）资质条件：   投标人必须同时具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包资质一级资质特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2）；须具有有效的安全生产许可证。   

（2）财务要求：  处于生产正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。  投标人必须具有会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或响应日前三个月内银行出具的资信证明。  

具体年份要求为近   3  年，指  2018  年起至  2020   年止。
（3）业绩要求：

1）类似工程是指：   医院净化工程单项合同金额1000万元（含）及以上的装饰装修工程、机电安装工程业绩、电子与智能化工程业绩  
2）具体年份要求：近  3  年，指  2019   年  2 月  1 日起至  2022  年  1 月  31 日止。
3）类似工程业绩的其他要求：  并提供相关合同复印件证明文件（应包括合同封面、协议书、签署页、工程规模、工程类型、开竣工日期、项目经理等要素的页面），并附验收证明。   
（4）项目经理资格要求：  建筑工程或机电工程 专业  壹   级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续，已办理备案的外地来京建筑企业注册建造师方可在本市行政区域内开展执业活动。
（5）其他要求：       /       
1.3.2  本专业承包工程是否接受联合体投标：
□ 不接受
■ 接受，应满足下列要求：
（4）其他要求：   提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。   
1.4  信誉要求
1.4.1  信用标评审
本次招标是否采用信用标评审

■ 不采用
□ 采用投标人市场行为信用评价
□ 采用建造师市场行为信用评价
1.4.2  失信被执行人
本次招标对失信被执行人采用的惩戒方式
□ 对失信被执行人采用限制性惩戒
■ 对失信被执行人采用否决性惩戒
1.4.3  其他信誉要求
（1）近年发生的诉讼和仲裁情况
■ 本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
□ 本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况
诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在提交投标文件截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括：
□专业承包合同             □专业分包合同
□劳务分包合同             □工程材料设备采购合同
□其他：                
具体要求：                                                         

具体年份要求为近     年，指    年   月   日起至   年   月   日止。
（2）近年企业不良行为记录情况
■ 本次招标不评审近年企业不良行为记录情况
□ 本次招标评审近年企业不良行为记录情况
企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本承包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）已经公布的不良行为记录。
具体要求：                                                         

具体年份要求为近     年，指    年   月   日起至   年   月   日止。
（3）其他要求：                                                      
1.9  踏勘现场

1.9.1  踏勘现场：
■ 不组织

□ 组织，踏勘时间：                                                    

                  踏勘集中地点：                                                
1.10  投标预备会
1.10.1  投标预备会：
■ 不召开

□ 召开，召开时间：                                                    
召开地点：                                                    

1.10.2  预备会前，投标人提出问题的截止时间：    年   月   日   时   分
1.10.3  预备会后，招标人书面澄清的时间：    年   月   日   时   分
1.11  偏离

■ 不允许

□ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“技术标准和要求”；
允许偏离最高项数：                                                   
偏差调整方法：                                                       
2.招标文件
2.2  招标文件的澄清
2.2.1  投标人要求澄清招标文件的截止时间：_2022_年_3_月_7_日__10__时__0__分
2.2.3  投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内
2.3  招标文件的修改
2.3.2  投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后  24  小时内
3.投标文件
3.1  投标文件组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：
（10）其他材料：       /             
3.2  投标报价
3.2.2  □ 不设置最高投标限价
       ■ 设置最高投标限价
          ■ 采用招标控制价
             本专业承包工程招标控制价为：  68960015.16  元。
         其中：分部分项工程合价为：   56694728.23     元； 
措施项目合价为：       3177161.08        元；
其他项目合价为： 1834862.39 元；
规费合价为：     1559317.25    元；
税金的合价为：     5693946.21     元。
其他说明：材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：              元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额： 2000000.00  元；
安全文明施工费（含税）合计金额： 2494766.46  元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：               元；
□ 采用其他方法：                                                 
3.3  投标有效期

3.3.1  投标有效期：   90  天
3.4  投标保证金
3.4.1  是否要求投标人提供投标保证金

□ 不要求提供

■ 要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式：  银行汇票、电汇、转账支票、保证保函（出具机构包括银行业金融机构、工程担保公司、保险机构）    
投标保证金的金额：    20万元      
递交方式：■ 若采用银行汇票、电汇、转账支票、     /   ，应当在提交投标文件截止时间以前到达下列招标人指定账户：
以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项：

投标人在线上注册报名领取招标文件后，进入中招联合电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效）

中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）
■若采用保证担保（包括银行保函）、信用证、    /    ，投标人应当在提交投标文件截止时间以前递交至：（递交文件截止时间前同文件一同现场递交）
3.4.5  退还投标保证金利息
利息计算标准：    按投标截止之日同期中国人民银行活期存款利率    
利息计算起止时间：  按投标截止时间起至退还时间止    
利息退还方式：      电汇      
3.5  资格审查资料
（1）资质条件审查资料：
提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本的复印件；
其他：  投标人需提供所投涉及医疗的器械和设备具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证的承诺书。     
（2）财务要求审查资料：
近年财务状况应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）的复印件，并说明企业净资产情况；
其他：        /          
（3）业绩要求审查资料：
近年完成的类似工程情况，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书、工程竣（完）工验收证明材料的复印件；
其他：    /        
是否要求提交正在施工和新承接的工程情况：
□ 否
■ 是，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书的复印件；
其他：        /               
（4）项目经理资格要求审查资料：
投标人根据第八章“投标文件格式”中“项目经理简历表”进行填写，并附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B本）、身份证、职称证、学历证、养老保险、以项目经理身份承担过的工程业绩资料的复印件。其中承担过的工程业绩资料应包括中标通知书或合同协议书、工程竣（完）工验收证明材料的复印件。

其他：        /             
（5）其他要求审查资料：                                                 。
3.6  备选投标方案

3.6.1  是否允许递交备选投标方案：
■ 不允许

□ 允许

3.6.2  备选投标方案的编制要求：                    /                        
3.7  投标文件编制
3.7.3  签字和（或）盖章其他要求：   严格按照招标文件的格式要求投标人加盖公章、骑缝章及由法定代表人或其委托代理人签字或盖章  特别提醒：不得用签字章代替手写签字     
3.7.5  施工组织设计是否采用“暗标”评审
□ 不采用
■ 采用，投标人应严格按照以下要求编制和装订施工组织设计：
（1） 打印纸张要求：    A4打印纸      
（2） 打印颜色要求：   黑色        
（3） 正本封皮（包括封面、侧面及封底）设置及盖章要求：封面：公司名称；项目名称，封底：普通A4空白纸；侧面：空白纸。正本加盖投标单位公章及骑缝章。  
（4） 副本封皮（包括封面、侧面及封底）设置要求：   副本的封面、封底：普通A4空白纸；侧面：空白纸。   
（5） 排版要求：   行距：固定值22磅页边距：上2.5厘米，其余均为2厘米；2.不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式釆用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续                                             
（6） 图表大小、字体、装订位置要求：    字体：宋体；2.字号:（1）标题：三 号； ⑵其他：小四号；    
（7） 编写软件及版本要求：   offiec2007以上版本             
（8） 任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹；
（9） 除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等；
（10）
其他要求：   以上（1） （2）不作为废标条款   
3.7.6  是否规定提交深化设计文件：
■ 否
□ 是，深化设计文件的编制要求：                                    。
3.7.7  是否要求提交项目管理机构：
■ 否
□ 是，项目管理机构的编制要求：                                    。
3.7.8  投标文件副本份数4份

3.7.9  装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□ 不分册装订













■ 分册装订，共分  4  册，分别为：  
   投标函，包括   1-4    的内容；
   商务标，包括     5      的内容；
   技术标，包括      6     的内容；
     咨询  标，包括    7-10       的内容；
每册采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；
第3.7.5项约定施工组织设计采用“暗标”评审的，施工组织设计必须合并装订成一册，所有文件左侧装订，装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用  左侧胶装  方式装订；
4.投标
4.1  投标文件的密封和标识
4.1.2  封套上写明

招标人地址：    北京市西城区大红罗厂街1号       
招标人名称：     北京大学第一医院           
   北京大学第一医院城南院区工程净化工程  （本专业承包工程名称）施工              投标文件

在  2022 年   月   日   时   分前不得开启。
4.1.3  是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

□ 不要求
■ 要求，投标文件电子版内容：   同纸质文件一致             
投标文件电子版份数：             1                                
投标文件电子版形式：    U盘、光盘       
4.2  投标文件的递交
4.2.1  提交投标文件截止时间： 2022 年  3 月  15 日  09 时  30 分
4.2.2  递交投标文件地点

    北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦     
4.2.3  是否退还投标文件

■ 否

□ 是，退还安排：                                                    
4.2.5  招标人不受理投标文件的情形
（4）其他情形：     /                 
5.开标
5.1  开标时间和地点
开标地点：     北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层会议室         
5.3  开标程序

（5）密封情况检查：    由投标人授权代表进行密封情况检查     
（6）开标顺序：   按递交顺序         

6.评标
6.1  评标委员会
6.1.1  评标委员会的组建
评标委员会由  5  人构成，其中，招标人代表 1  人；技术、经济方面的专家    人；其中，技术专家  3  人，经济专家  1  人。
评标专家确定方式：     专家库随机抽取     。
7.合同授予
7.1  定标方式及方法
是否授权评标委员会确定中标人

□ 是

■ 否，推荐的中标候选人数：    3       
招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；
（3）因不可抗力提出不能履行合同的；
（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；
（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。
依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，，招标人将重新招标。
7.4  履约担保
7.4.1  是否要求中标人提供履约担保：
■ 不要求提交

□ 要求提交

履约担保的形式：                                                  
履约担保的金额：                                                  
8.重新招标和不再招标
8.1  重新招标
（4）其他情形：  除投标人须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。      
13.其他补充内容
13.1  其他补充内容：   若投标人递交的保证金釆用保证保函（出具机构包括银行业金融机构、工程担保公司、保险机构），保证包含原件应当在提交投标文件截止时间以前递交至招标代理公司。

招标文件与本条款要求不一致的，以本条款为准。      
附表一：授权委托书
授权委托书

（适用于参加开标会）
本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派项目经理         （姓名）身份证号：                为我方代理人。代理人根据授权，就          （专业承包工程名称）以我方名义递交投标文件、撤回投标文件、参加开标会、签署开标记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：                                                         

                                                         。
委托期限：                                                         

                                                         。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                     （盖单位章）

    法定代表人：                    （签字）
日期：       年       月       日
备注：根据第5.2款的规定，除拟派项目经理即是投标人的法定代表人外，投标人应当按照此格式出具授权委托书，供拟派项目经理在递交投标文件和参加开标会时出示。

附表二：开标记录表
                      （专业承包工程名称）施工开标记录表
工程编号：                                                 
开标时间：         年    月    日    时    分                                       开标地点：                                      
	序号
	投标人名称
	投标总价
（元）
	投标工期
（日历天）
	质量
标准
	安全生产标准化管理目标等级
	安全文明施工费
含税金额

（元）
	暂列金额含税金额
（元）
	企业市场行为信用评价分值
	注册建造师
	投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	市场行为信用
评价分值
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	总价（元）
	要求工期
	质量标准
	安全生产标准化管理目标等级
	安全文明施工费
含税金额（元）
	暂列金额
含税金额（元）

	□招标控制价
□标底
	
	
	
	
	
	

	其他情况记录
	
	


招标人代表签字：                 记录人签字：                   监标人签字：              
           年        月       日

附表三：中标通知书
中标通知书（施工）
                           （中标人名称）：
你方于         （投标日期）所递交的         （专业承包工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。              

	专业承包
工程名称
	
	建设规模
	

	建设地点
	

	中标范围
	

	中标价
	小写：                 元    大写：                   

	中标工期

	 日历天
	计划开工日期
	       年    月    日

	
	
	计划竣工日期
	       年    月    日

	工程质量
	

	项目经理
	
	注册建造师执业资格
	

	备  注
	


请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。  
招标人：                     （盖单位章）            

法定代表人：                   （签字）

          年      月      日
附表四：中标结果通知书
中标结果通知书
                    （未中标人名称）：
　　我方已接受   __________    （中标人名称）于  __________（投标日期）所递交的   __    _______（专业承包工程名称）施工投标文件，确定   _________（中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

                        年      月      日

附表五：确认通知
确认通知
            （招标人名称）：

　　

你方     年     月     日发出的        （专业承包工程名称）施工招标关于           

                      的通知，我方已于    年    月     日收到。

　　

特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）
        年       月       日

附表六：招标人压缩定额工期的赶工措施方案(适用于招标人压缩定额工期的)
说明：招标人如压缩定额工期，应当编制相应的赶工措施方案。

第三章  评标办法专用部分

第三章 评标办法专用部分（综合评估法）

2.评审标准
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成（总分100分）
（1）施工组织设计：□ 合格制
                   ■ 打分制  40  分

（2）项目管理机构及企业业绩：   10 分

（3）投标报价：    50  分

（4）信誉评审：      /     分
（5）其他评分因素：    /   分

2.2.2  评标基准价计算方法
■ 仅按投标总报价进行评分：
评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文件给定的暂列金额（含税）合计金额
评标基准价=各有效投标去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术平均值。
注：当有效投标家数X≧  5  时，N=   1  ；
当有效投标家数X﹤  5  时，N=   0  。
□ 按投标总报价中的分项报价分别进行评分：                                     
2.2.3  投标报价的偏差率计算公式
投标总价偏差率=100% ×（投标人评标价格 - 评标基准价）/评标基准价

分项报价偏差率：          /                                   
3.评标程序
3.2  评标准备
3.2.3  熟悉文件资料

3.2.3.2  招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（6）其他信息和数据：            /                 
3.7  特殊情况的处置程序
3.7.2  失信被执行人信息采集
失信被执行人信息采集人：
□ 信息采集人为招标人
■ 信息采集人为招标代理机构
□ 信息采集人为评标委员会
失信被执行人信息采集注意事项：
信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。
信息采集人为招标人或其委托的招标代理机构的，招标人或其委托的招标代理机构在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，招标人或其委托的招标代理机构将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。
4.补充条款
        /                                              
附件A：否决投标条件
否决投标条件
A0.总则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。
A1.否决投标条件
投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：
A1.1有下列任何一种情形的：
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3） 为本工程的监理人；
（4） 为本工程的代建人；
（5） 为本工程提供招标代理服务的；
（6） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8） 与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9） 被责令停业的；
（10） 被暂停或取消投标资格的；
（11） 财产被接管或冻结的；
（12） 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
（13） 投标文件对招标文件实质性内容不响应的。
A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。
A1.3有串通投标违法行为的，包括：
（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2） 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5） 不同投标人的投标文件相互混装的；

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（7） 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：
                     /                                               
A1.4存在以下任何一种禁止性行为的：
（1） 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
（2） 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
（3） 不同投标人通过同一单位的IP地址下载招标文件或上传投标文件的； 
（4） 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标工程特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；
（5） 不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。
A1.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。
A1.6不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
A1.7在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法对应评审记录表中规定的任何一项评审标准的。
A1.8未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。
A1.9投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员和/或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的。
A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。或评标委员会认为投标报价组成明显不合理启动澄清程序后，投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。
A1.12投标人代表出席开标会时出现下列任何一种情形的：
（1） 投标人拟派项目经理出席开标会迟到的；
（2） 未提交法定代表人身份证明文件（适用于项目经理为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于项目经理非法定代表人）的；
（3） 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；
（4） 未持本人的注册执业证书原件或加盖投标人公章的复印件参加开标会的；
（5） 参加开标会并签到的项目经理与投标文件中载明的项目经理不是同一人的。

A1.13投标人的开标授权代表（即：拟派具有注册建造师资格的项目负责人）对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。
A1.14投标报价中包含的材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。
A1.15未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。
A1.16未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。
A1.17投标文件中载明的施工现场安全生产标准化管理目标等级达不到招标文件规定等级的。

A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等。
A1.19单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一承包工程投标的。
A1.20投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的。
A1.21投标函及其附录未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无法辨认的。
A1.22未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有以下任何一种瑕疵的：
（1）未按第二章“投标人须知”规定的投标保证金的金额、担保形式递交投标保证金；
（2）联合体投标的，投标保证金不是由牵头人递交；
（3）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；
（4）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；
（5）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；
（6）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；
（7）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；
（8）其他：                              /                                       
A1.23投标函及其附录没有盖投标人单位章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字。
A1.24招标文件中设立最高投标限价时投标报价超出最高投标限价（不含等于）的。
A1.25评标过程中，评标委员会发现投标人投标报价低于评标办法专用部分“附件B:投标人成本评审办法”中约定限度（不含）以下的，或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的。
A1.26投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的。
A1.27投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的。
A1.28实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的。
A1.29 赶工增加费用作为让利因素的。(适用于投标人压缩定额工期的)

A1.30失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式)
A1.31投标文件附有招标人不能接受的条件的。
A1.32在投标过程中存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。
                                      /                                               
附件B：投标人成本评审办法
投标人成本评审办法
B1.评审程序
B1.1 启动成本评审工作的前提条件
B1.1.2投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：
· 标底下浮     %；
■  招标控制价下浮  6  %
附件C：备选投标方案的评审和比较方法
备选投标方案的评审和比较方法
C1. 备选投标方案的评审规定
              /                    
附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：                        （专业承包工程名称）                                                评标时间：      年    月    日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家证号码
	签到时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表2：评标专家声明书
评标专家声明书
本人接受招标人邀请，担任        （专业承包工程名称）施工招标的评标专家。

本人声明：在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无第二章“投标人须知”第6.1.2项需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律、法规、规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员签字：                        
 日   期：        年     月      日
附表3：技术暗标编号确认表

技术暗标编号确认表
工程名称：                     （专业承包工程名称）
	序号
	暗标编号
	确认的投标人名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字：            
日   期：        年     月    日
附表4：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：                        （专业承包工程名称）
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标函及其附录格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求
	
	
	
	
	
	
	

	4
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
	
	
	
	
	
	
	

	5
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	
	
	
	
	
	
	

	6
	失信被执行人
（适用否决性惩戒方式）
	失信被执行人信息采集记录中，投标人没有失信被执行人记录的
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	形式评审结论：
通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为×

	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                       日  期：    年    月   日

附表5：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：                        （专业承包工程名称）
	序号
	评审因素
	评审标准
	有效的证明材料
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照
	营业执照副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证
	建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	建设行政主管部门核发的资质等级证书副本复印件（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	4
	近年财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）（加盖单位章）
	
	
	
	
	
	
	

	5
	近年完成的类似工程业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	中标通知书、合同协议书或工程竣工验收证书（即工程竣工验收证明材料）复印件并加盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	6
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书（B本）复印件并加盖单位章
	
	
	
	
	
	
	

	7
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	联合体协议书及联合体各成员单位提供的上述详细审查因素所需的证明材料
	
	
	
	
	
	
	

	8
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定
	……
	
	
	
	
	
	
	

	9
	承诺书
	投标人需提供所投涉及医疗的器械和设备具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证的承诺书。
	提供承诺书原件（加盖公章） 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	资格评审结论：
通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                           日  期：     年    月    日

附表6：响应性评审记录表
响应性评审记录表
工程名称：                         （专业承包工程名称）
	序号
	评审因素
	评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.2.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.2.2项规定
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.2.3项规定
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安全生产标准化管理目标等级
	符合第二章“投标人须知”第1.2.4项规定
	
	
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	6
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
	
	
	
	
	
	
	

	7
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定
	
	
	
	
	
	
	

	8
	已标价工程量清单
	符合第六章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。
	
	
	
	
	
	
	

	9
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定
	
	
	
	
	
	
	

	10
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	赶工措施方案(适用于投标人压缩定额工期的)
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	响应性评审结论：
通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                             日  期：      年    月    日

附表7：投标偏差分析表

投标偏差分析表

投标人名称：                           
	重大偏差
	细微偏差

	序号
	重大偏差内容说明
	招标文件相关条款
	序号
	细微偏差内容说明
	招标文件相关条款
	补正情况

	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                      日  期：     年    月    日

附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计打分制）
施工组织设计评审记录表

工程名称：                           （专业承包工程名称）
	序号
	评分模块
	标准分
	评分标准
	投标人名称暗标编号及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	总体施工方案和分项施工方案与技术措施（含工程重点难点分析及措施）
	8
	科学、可行、针对性强
	5＜得分≤8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	质量管理体系与保

证措施
	8
	科学、可行、针对性强
	5＜得分≤8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全和绿色施工保

障措施（含施工现

场周边防止扰民及

民扰措施）
	6
	科学、可行、针对性强
	3＜得分≤6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	总体工程进度计划和分项工程进度计划与保证措施。
	6
	科学、可行、针对性强
	3＜得分≤6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	成品保护和工程保修的管理措施，后续服务。
	6
	科学、可行、针对性强
	3＜得分≤6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。
	6
	科学、可行、针对性强
	3＜得分≤6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	合理、可行、细节待完善
	1＜得分≤3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	欠合理，可行性较差，基本满足工程需要
	0≤得分≤1
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计得分合计A=1+…
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                           日   期：        年     月     日
附表8：施工组织设计评审记录表（适用于施工组织设计合格制）
施工组织设计评审记录表（不适用）
工程名称：                         （专业承包工程名称）
	序号
	评审模块
	评审标准
	投标人名称暗标编号及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	质量管理体系与保证措施
	方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全和绿色施工保障措施
	方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程进度计划与保证措施
	方案合理，措施到位，有针对性，能够满足施工需要
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	施工组织设计评审结论：
施工组织设计评审“合格”的标注√；施工组织设计评审“不合格”的标注×
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                   日   期：        年     月     日
备注：1、上述评审项目中任一项不满足招标文件要求的，施工组织设计评审结论即为“不合格”，标注×；上述评审项目均满足招标文件要求，施工组织设计评审结论即为“合格”标注√。
2、如有投标人“不合格”情况，则评标委员会应当在附表7中详细说明“不合格”的原因。

附表9：项目管理机构及企业业绩评审记录表
项目管理机构及企业业绩评审记录表

工程名称：                       （专业承包工程名称）
	序号
	评分因素
	标准分
	评分标准
	投标人名称代码及评审得分 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目经理任职资格
	2分
	高级职称及以上得2分，中级得1分，中级以下不得分
	分
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人任职资格
	2分
	高级职称及以上得2分，中级得1分，中级以下不得分
	分
	
	
	
	
	
	
	

	3
	企业业绩（须提供中标通知书、合同或竣工单复印件加盖公章
	6分
	净化工程单项合同金额3000万元（含）及以上的装饰装修工程、机电安装工程业绩、电子与智能化工程建筑净化每提供1个2分，最高6分
	分
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	分
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理机构评审得分合计B=1+2+3+…
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                               日  期：       年    月    日  

附表10：投标报价评审得分记录表(适用于区间法)
投标报价评审得分记录表

工程名称：                         （专业承包工程名称）
	评分标准
	投标人名称及评审得分C

	
	
	
	
	
	
	
	

	β值分布
	分值
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分
	β
	得分

	 9%＜β≤12%
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6%＜β≤9%
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3%＜β≤6%
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  0%＜β≤3%
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  -3%＜β≤0%
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  -6%＜β≤-3%
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                   日  期：     年   月   日

备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。
附表11：信誉评审得分记录表

信誉评审得分记录表（不适用）
工程名称：                             （专业承包工程名称）
	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标人市场行为信用评价
	开标确认的投标人
“企业市场行为信用评价分值”×    %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	建造师市场行为信用评价
	开标确认的投标人
“建造师市场行为信用评价分值”×    %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	失信被执行人
（适用限制性惩戒方式）
	有1条失信被执行记录的扣    分；每增加1条失信被执行记录的扣    分，但最高扣分不得超过   分。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	……

	……

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	·信誉评分合计D=1+2+3+…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                    日  期：     年   月   日

备注：1、本表中投标人市场行为信用评价评分标准中“%”=填写本表中给定的投标人市场行为信用评价中标准分/100 。
2、联合体投标的，评标委员会依据开标记录中记录的市住房和城乡建设委员会公布的各投标人的企业市场行为信用评价分值及联合体成员分工比例，折算出联合体的“企业市场行为信用评价分值”。
联合体投标的投标人企业市场行为信用评价分值=联合体成员A企业市场行为信用评价分值×成员A的分工比例+联合体成员B企业市场行为信用评价分值×成员B的分工比例+联合体成员C企业市场行为信用评价分值×成员C的分工比例+…。

附表12：其他因素评审记录表

其他因素评审记录表（不适用）
工程名称：                           （专业承包工程名称）
	序号
	评分因素
	评分标准
	标准分
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	   ……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他因素得分合计E=1+…
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                                       日  期：    年   月   日

附表13：详细评审得分汇总表

详细评审得分汇总表

工程名称：                          （专业承包工程名称）
	序号
	评分内容
	分值代码
	投标人名称代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工组织设计
	A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	项目管理机构
	B
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价
	C
	
	
	
	
	
	
	

	4
	信誉
	D
	
	
	
	
	
	
	

	5
	其他因素
	E
	
	
	
	
	
	
	

	详细评审得分合计F=A+B+C+D+E
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会成员签字：                                                                               日期：      年   月   日
附表14：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：                              （专业承包工程名称）
	评委序号和姓名
	投标人名称（或代码）及其得分

	
	
	
	
	
	
	
	

	得分

（F）

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	
	2：
	
	
	
	
	
	
	

	
	3：
	
	
	
	
	
	
	

	
	4：
	
	
	
	
	
	
	

	
	5：
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	各评委得分平均值(EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(-),F))
	
	
	
	
	
	
	

	投标人最终排名次序
	
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                                                                               日  期：      年     月    日
备注：各评委得分平均值(EQ \* jc2 \* "Font:宋体" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(-),F))=（各评委得分F之和-M位评委最高得分F-M位评委最低得分F）/（评委人数-2M）,M=    

附表15：评审意见表
评审意见表
	

	评标委员会全体成员签字：               
日  期：    年    月   日


附表16：问题澄清通知
问题澄清通知

                                                  编号：                     
                             （投标人名称）：

本专业承包工程评标委员会对你方投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知附件中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                   （详细地址）。
附件：质疑问卷
                                   （专业承包工程名称）施工招标评标委员会

                     （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）
                                       日期：      年    月    日

附表17：问题的澄清、说明或补正
问题的澄清、说明或补正
编号：                     
             （专业承包工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　          　投标人：                            （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：              （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　                     日期：        年    月    日
附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会推荐中标候选人）
招投标情况书面报告备案表
工程编号：                                          日期：      年    月    日
	专业承包
工程名称
	
	招标类别
	□公开   □邀请

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	投标价格或评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：
                                             _  __年___月___日

	招标人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 
为中标人。
招标人（盖单位章）                  法定代表人(签字）
                                             _  __年___月___日                                 

	备  注
	1.本表为书面报告首页，其他内容作为附件，
2.附件包括：1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2)相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。
3.上述文件已备案的不再提交。

	申办人
	       （签字）
	联系电话
	


说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。
附表18：招投标情况书面报告备案表（适用于评标委员会直接确定中标人）
招投标情况书面报告备案表
工程编号：                                    日期：      年    月    日
	专业承包
工程名称
	
	招标类别
	□公开   □邀请

	评标委员会
评审结果
	投标人名称
	排名次序
	投标价格或评标得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评标委员直接确定中标人
	中标人名称

	
	

	评标委员会
全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：
                                               __ _年___月___日

	招标人
定标意见
	根据评标委员会提出的书面评标报告和确定的中标人情况，以及招标文件中规定的定标原则和方法，兹确定： 
为中标人。
招标人（盖单位章）                 法定代表人（签字）
__ _年___月___日                                

	备  注
	1.本表为书面报告首页，其他内容作为附件，
2.附件包括：1)招标投标的基本情况包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由；2)相关的文件材料，包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审文件和资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。
3.上述文件已备案的不再提交。

	申办人
	   （签字）
	联系电话
	


说明：本表一式两份，招标办一份，招标人一份。

附表19：评标委员会成员评标打分复核意见书
评标委员会成员评标打分复核意见书
	专业承包工程名称：                           

	我们评标委员会已经对以下内容,进行了认真复核,并对复核结果承担责任：
形式评审记录表                         正确□
资格评审或资格审查更新资料评审记录表   正确□
响应性评审记录表                       正确□
施工组织设计评审记录表                 正确□
项目管理机构评审记录表                 正确□
投标报价评分记录表                     正确□
信誉评审记录表 （如有）                正确□
其他因素评审记录表（如有）             正确□
详细评审评分汇总表                     正确□
评标结果汇总表                         正确□
招投标情况书面报告                     正确□
其他相关评审资料                       正确□
评标委员会负责人          （签字）
评标委员会成员            （签字）

日 期：
年    月    日


备注：1、针对表中内容只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。
      2、如发生错误，由相关责任人更正签字。

附表B-1：算术错误分析及修正记录表

算术错误分析及修正记录表

投标人名称：                                             
	序号
	子目名称
	投标价格
	算术正确投标价
	差额

（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字：                             日  期：    年    月   日

附表B-2：错项漏项分析及修正记录表

错项漏项分析及修正记录表

投标人名称：                      
	编号
	子目名称
	投标价格
	合理投标价
	差额

（代数值）
	有关事项备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字：                             日  期：    年    月   日

附表B-3：分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

分部分项工程和单价措施项目清单子目单价分析及修正记录表

投标人名称：                     
	编号
	子目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	C值（代数值）
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                               日期：   年    月   日

附表B-4：总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

总价措施项目和其他项目工程量清单价格分析及修正记录表

投标人名称：                    
	编号
	子目名称
	明显不合理的价格
	修正后的价格
	差额
	证明情况及修正理由
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	D值（代数值）
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                              日  期：    年    月   日

附表B-5：企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

企业管理费、利润及税金和规费完整性分析及修正记录表

投标人名称：                        
	项目
	企业管理费
	利润
	税金和规费

	
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际
	投标价格
	实际

	比较栏
	
	
	
	
	
	

	差额
	E  值
	
	F  值
	
	G  值
	

	分析计算
	
	
	
	
	
	

	有关疑问事项备注
	
	
	
	
	
	


评标委员会全体成员签字：                              日  期：    年    月   日
附表B-6：不平衡报价分析及修正记录表
不平衡报价分析及修正记录表
投标人名称：                       
	编号
	子目名称
	存在不平衡的单价
	修正后的平衡单价
	单价差值（代数值）
	工程量
	差额
	有关疑问事项备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	H值（代数值）
	
	


评标委员会全体成员签字：                              日  期：    年    月   日
附表B-7：投标报价之修正差额汇总表

投标报价之修正差额汇总表
投标人名称：                    
	序号
	差值代号
	差额代数值
	修正理由及有关事项说明

	
	
	评审后
	澄清后修正
	

	1
	A
	
	
	

	2
	B
	
	
	

	3
	C
	
	
	

	4
	D
	
	
	

	5
	E
	
	
	

	6
	F
	
	
	

	7
	G
	
	
	

	8
	H
	
	
	

	合计
	Δ1：
	Δ2：
	

	备注
	本表修正的计算应附详细分析计算表。


评标委员会全体成员签字：                              日  期：    年    月   日
附表B-8：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

投标人名称：                
	序号
	工程名称
	金额（元）
	比较结果
	备注

	1
	澄清后最终差额Δ2
	
	
	

	2
	投标利润额
	
	
	

	比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要：

	投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明：

	评审结论
	□低于成本         □不低于成本

	评审意见概要
	

	评标委员会全体成员签字
	日  期：    年    月   日




第四章  合同条款专用部分
第四章  合同条款专用部分
1.一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：   北京大学第一医院  
1.1.2.3  承包人：                                                        
1.1.2.6  监理人：                                                        
1.1.2.8  发包人代表：
姓    名：                                                      
职    称：                                                      
联系电话：                                                      
电子信箱：                                                      
通信地址：                                                      
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：   北京大学第一医院城南院区工程净化工程  
1.1.3.3  临时工程：  指为完成合同条款约定的永久工程所修建的各类临时道路、临时 供水、临时供电、临时照明、脚手架、临时用房等工程.     
1.1.3.11  永久占地：  北京市北京市大兴区大兴新城0206街区1901-1907地块规划医疗用地总用地面积195199平方米，其中地上133741平方米，地下61458平方米。                                                
1.1.3.12  临时占地：       /                 
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期期限：    24  月。
1.1.8  其他需要补充的内容
   本合同中，发包人审核通过指：发包人、监理人全部审核通过；承包人报发包人审核的文件，承包人需报监理人审核，监理人审核通过后报发包人审核，上述各方均审核通过后，发包人方可向承包人出具合格意见。      
1.4  合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）  技术标准和要求     
（7）  已标价的工程量清单      
（8）  图纸      
（9）  招标文件及其附录、《建设工程廉政责任书》、《房屋建筑工程质量保修书》等 双方在合同中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、招投标期间的往来函件、治商、纪要或同类性质的文件(包括问答式书 面文件、合同补充条款、施工组织设计、承包人和分包人协商一致的其他书面文件等)，除价款外的总包施工合同，均构成合同文件的有效补充，属于本合同的组成部分.若该补充协 议与本合同组成的文件内容相矛盾，则以补充协议为准，但背离本合同实质性内容的除外。    
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
1.5  合同协议书
合同生效的条件：   发包人、承包人双方(法定代表人或授权人)签字并加盖公章    
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：  合同签订完成后14日内提供    
发包人提供图纸的数量：           1套施工图                                        
其他约定：                 /                                              
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：  1）承包人进场签订合同后14天内，提交工程专项施工方案、施工总进度计划、资金拨付计划、用水及用电计划、材料设备釆购计划、编制及提供施工详图及大样图。（工程竣工后30日内提交竣工图纸），工程验收资料等。包括不加密电子版资料，其相关费用全部包含在投标报价中。

2）按照发包人要求提供工程有关报表，包括每个月的本月完成工程量、下月进度计划、相关部分工程的大样图及加工图、材料设备进场计划、劳动力计划等。（详见《技术标准和要求》）。     
承包人提供文件的期限：    上述第1）项提供期限为收到发包人提供的图纸后7天内；第2）项提供期限为每月25日，或收到发包人指令后7天内。    
承包人提供文件的数量：    8套（或按发包人要求）                
监理人批复承包人提供文件的期限：       收到承包人提供文件后7天内              
其他约定：     承包人提供的专项施工方案、施工进度计划等文件需监理人审核批准后，提交发包人审核。       
1.7  联 络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：           北京大学第一医院南院区                                   
发包人指定的接收人为：                待定                                   
（3）监理人指定的接收地点：             北京大学第一医院南院区                                   
监理人指定的接收人为：                     待定                                
（4）承包人指定的接收地点：             北京大学第一医院南院区                                   
2.发包人义务
2.3  提供基础资料、施工条件
2.3.1  发包人向承包人提供履行本合同所需的相应基础资料的期限    开工前7天    
2.3.2  发包人向承包人提供与工程有关的施工场地的期限：    开工前7天     
2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人    不向  （向/不向）承包人提供支付担保。
发包人向承包人提交支付担保的金额：                                         
2.13  其他义务
发包人应履行的其他义务：  协助办理相关手续，以及对外协调。              
3.监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：                                        
4.承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：    a）承包人应当对发包人的其他承包人和在施工场地或附近实施与整体工程有关的其他工作的独立承包人履行相关配合和服务义务，如有争议应服从发包人、监理人的裁决，并不得影响工程进度和调整费用，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的投标总报价中，具体工作内容和要求在专用合同条款第4.1.12条中约定。

b)承包人还应按发包人指示为其他分包人和独立承包人以外的其他人在施工场地或者附近实施与整体工程有关的其他工作提供可能的条件。

c)承包人须对预埋件的数量和位置进行复核验收。    
4.1.10  承包人的设计工作 
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：
4.1.10.1由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用已经包括在承包人的投标总报价中，发包人不再另行支付。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：详见《技术标准和要求》。   
    4.1.10.2.承包人负责本项目的二次深化设计(如发包人要求)，应按照工程要求在合同签订后一个月内完成设计深化工作，且达到指导施工的施工图标准。深化设计图纸应加盖承包人资格印章(或公章)，由发包人配合承包人取得设计人的确认并加盖设计人相关印章，承包人应充分认识工作量，由此引起的风险考虑在投标报价中。由此发生的相关费用已经包括在承包人的投标总报价中，发包人不再另行支付，设计成果及知识产权归发包人所有。   
4.1.12  其他义务  

（1）安全文明施工费由承包人管理，承包人对工程安全文明施工负责。
（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

（3）承包人应履行的其他义务：                                               
    1.承包人向发包人承诺，履行承包工程有关的所有义务，并对承包工程质量负全责。承包人进场前需与发包人办理进场手续，进场后应遵守《工程施工总承包管理规定》，承包人必须服从发包人对施工现场的管理，虚心听取发包人对其工程质量、技术方案、进度安排、 材料计划、安全文明施工等方面的意见并加以严格改正，违反规定发包人有权提出索赔。承包人全面负责本分包工程施工现场安全、环保、消防、质量、进度、造价的管理和控制等工作，负责协助发包人处理与本工程有关的社区关系、政府关系、媒体关系、行业主管部门关系、周边单位关系、村民关系等工作并有义务进行协调，确保承包工程的顺利进行和如期完工，同时保证服从发包人对现场的安全、环保和生产管理。保证本工程通过政府部门的验收，取得合格证书，上述相关工作费用已包含在承包人的签约合同价中。

2.承包人进场后应积极组织实施工程开工的各项准备工作。准备工作的主要内容包括：临时水源、临时电源、临时设施（办公用房、生活用房、库房、加工区等）、人员组织及进场计划、机械设备组织及进场计划、用于永久性工程材料准备及进场计划、图纸会审及设计交底等，上述工作应作为承包工程开工申请报告的一部分提交发包人审批。如不申报或工作未达到标准，发包人将不批准开工。承包人在准备工作中如发现与合同文件规定不相符的情况， 要及时依据合同文件的规定请有关部门澄清或解决，否则，不得据此提出任何相关索赔。承包人应遵守投标文件中的全部内容，包括但不限于：施工组织，施工现场管理、施工进度，施工质量，造价控制，施工安全环保及文明施工措施，工程技术资料的报验、编制和移交等，釆取切实可行的方案保证实现。承包人应负责承包工程的全部内容，包括提供所有有关人员、材料、设备和工程管理， 并对所有有关质量、进度、安全和施工协调等方面向发包人负完全责任，相关资料报发包人存档。免费配合设备安装，大型设备搬运安装等。
3.若因施工需停水、停电等，发包人须提前通知承包人，以便承包人做好安排，尽可能减少 对工程项目、设备等正常工作的干扰。

4.承包人保证承包工程的扬尘控制在相关指标范围内，承包工程施工现场及周围无扬尘污染，保持工地清洁、杜绝抛、洒、遗、漏材料，同时确保垃圾分类密封存放，并保证运输车符合相关规定要求。

5.承包人与发包人签订合同后，在90天内根据施工图纸完成施工图重计量工作，由承包人对工程量清单中按单价计量的工程量（包括但不限于分部分项工程项目的工程量、可以计算工程量的措施项目、其他项目、规费、税金等招标文件的子目和实际发生但招标文件遗漏的子目）重新核算并修正工程量清单，经监理人审核，报发包人审核审批后，确定修正的工程量清单（承包人二次计量工程量），但该重新核算的工程量清单并不能作为结算支付依据，相关的结算和支付应当以发包人及其上级部门和发改委审核审定为准。承包人在重新核算并修正工程量清单时，必须严格按照实际情况和国家规定及标准进行二次计量，既不得遗漏和错误增项项目，也不得遗漏和错误修正减项项目，更不得与工程量清单和清单预算等工程造价编制单位相互串通、商量和沟通，否则由此产生的相关损失和多支出的费用及增加的造价全部由承包人承担。如施工图重计量或工程结算审计审减率高于5%,承包人需按工程审减额的5%支付发包人费用，发包人可从工程款中直接扣除。

6.承包人在对强弱电系统、给排水系统、供暖系统、空调系统、新风系统、医用气体系统、信息系统等管线对接前（如有）要向发包人进行确认无误后方可进行各系统管线对接工作，各系统在对接前（如有）承包人应提前14天以书面形式通知发包人，通知内容包括但不限于对接系统管线的具体内容、施工时间、完成时间以及相关事项，在发包人协调好相关部门的前提下进行施工。

7.承包人及其选择的劳务公司不得存在恶意讨薪行为和恶意拖欠工资等事件发生，且承包人在劳务合同中的工资标准不得低于定额和市场价格，否则该劳务公司将列入问题劳务公司黑名单，由此产生一切法律责任均由承包人及该劳务公司承担，发包人不承担任何责任。同时，承包人必须保证其委派到本合同工程施工的及其履行合同义务的劳务工人、工作人员等人员不得以任何事由和任何形式向发包人主张任何权利，包括（但不限于）要求发包人支付工资款项或进行信访、投诉、举报、要求上级部门处理、围堵、寻衅、滋事、停止施工、扰乱公共秩序、侵犯人身权益等行为，否则一切责任及后果均由承包人负责，承包人不承担任何责任，由此给发包人造成损失的，承包人需赔偿发包人损失。

8.承包人进入施工现场必须遵守发包人的各项管理制度和要求，并办理相关审批于续。在工程施工期间，为确保整个施工过程的安全，应指派专职人员负责管理现场的安全工作。在现场作业时，承包人需配备相应的消防器材并设专门看火人员，承包人必须保证施工现场的消防安全，确保工程施工和生活的安全用电、用火等各种消防安全，否则由此产生的一切责任全部由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。

9.如发现承包人报价中存在不平衡报价，承包人应无条件按发包人要求对报价进行调整。承包人需另行提供投标电子版报价文件（广联达软件版）。

10.确保承包工程所含永久设备的通道之洞口尺寸适当，以确保工程设备运送及安装不会因洞口尺寸及相隔高度不足够而产生延误及阻碍；直径300mm及以下由承包人自行开洞及封堵并承担费用；直径300mm以上由本合同的发包人开洞，并负责补洞、堵洞等工作。

11.承包人不得将承接的承包工程转给第三人（专业分包除外）。否则承包人向发包人支付30%违约金，同时发包人有权主张解除此合同。   
12.承包人其他义务：

a）委派负责现场管理的项目经理、技术负责人等人员须持有法律规定的与本承包工程规模相应的专业资格证书；未经发包人的批准，不得随意撤换。否则，发包人有权依据合同文件的规定给予合约处罚。

b）施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知发包人；

c）承包人应自觉遵守执行国家及北京市建设行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准；承包人供应的材料、设备均须有出厂证明和质量证明，主要产品设备（包括但不限于《分包人负责釆购的部分材料和工程设备的技术标准和要求一览表》中所列的主要设备）须提供厂家授权书，必须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种和规格，并经有国家认可的有资质的试验检测机构按政府有关部门及合同要求的试验项目和频率进行试验后，按发包人规定程序和内容，报送发包人批准，并向发包人提供检测报告和技术资料。未经发包人批准的材料，不得用于本承包工程。承包人应始终保持所使用的材料与报送并获批准的试验样品一致。如发现有不一致时，发包人有权撤销对该材料的批准。承包人应按发包人的要求把这批材料撤离现场或釆取补救措施。该费用由建设单位先行支付给具有相应资质的第三方检测机构，在本承包工程竣工结算时发包人按照建设单位实际发生金额直接从承包人费用中扣除。若一方对试验检验结果有异议，应进行复试，复试合格，复检复试费用由提出异议一方承担；复试不合格，复检复试费用由另一方承担。当发包人对材料进行检査或试验时，承包人应提供各种方便和协助（包括提供样品）。当分承人的试验项目和频率不能满足规范要求，且不接受发包人要求其增加试验的指令时，发包人有权自行或指示第三方完成这些试验，相应试验费由承包人承担。发包人对不合格材料依据有效的实验检测报告有权拒收及清退，造成的一切损失由责任方承担。

d）承包人应当服从发包人及现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、 制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强 自身管理，履行承包人责任；承包人在本工程中所使用的机械设备，其性能指标和数量应满足合同规定的各项要求，不能保证工程施工质量和存在不安全因素的机械设备，不允许在本工程现场使用。所有机械设备在进、退场时间和数量上均应满足发包人的要求。机械设备进入现场后，承包人应自行负责维修、保护并避免造成对他人的干扰和损害。承包人应做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作为交工文件移交发包人。

e）承包人必须确保本工程无人员伤亡事故和消防安全质量事故的发生，如因此出现人员伤亡事故、财产损失等问题，由承包人对承包工程全权负责，并赔偿因此发生的全部损失，发包人不承担任何责任；此外，承包人还应立即通知发包人，在12小时内作出解决方案报发包人。

f）在整体项目竣工验收合格之前，承包人负责承包工程的成品保护、半成品保护，并全面负责对分包合同范围内已完和未完工程和将用于本工程的材料、设备的照管与维护，对任何工程及其任何部分的损坏、损失均应承担责任，并随时修复，保护完好。在质量保修期内， 经批准进行的工作项目均应继续负责维护和修复工作，直至这些工作项目被发包人认可为止。承包人负责其保护工作，保护期间发生损坏的，由承包人予以修复并承担相应费用；

g）在质量保修期内发现的因承包人原因造成的工程质量问题负责免费维修、随时修复，对造成的所有损失（包括直接损失、间接损失、生产经营性损失、预期可得利益的损失等）负责全部赔偿；

h）承包人在施工过程中应尽量减少噪声，对扰民工作制定详细的工作方案和施工时间，并指定专人负责在施工过程中的协调工作。如：周边社区居民提出噪声扰民时应及时协调解决，避免发生口角或肢体冲突等，如因承包人协调解决不力造成的不利后果由承包人负责。为避免正常施工时产生的噪音、震动、光线等因素导致周围的居民和公众对工程进度造成影响，或者不可避免的施工噪音而引起周边社区居民到施工现场投诉，承包人应立即暂停 相关作业并报告发包人，由发包人负责协调解决，同时承包人应当及时配合发包人釆取合理措施对施工场地周围的居民和公众进行协调，处理扰民和民扰问题。分包人应充分了解、全面考虑施工现场及周边各种环境、住宅楼、不利条件和政府有关主管部门的管理规定，包括但不限于施工配备到场的机械设备数量、种类及产生噪声的情况、连续夜间施工情况、噪声 衰减情况、施工现场周边居民的举报、民扰等情况，根据相关政策法规及现场实际情况并结合企业自身管理情况。因承包人造成的扰民及民扰问题，如给发包人造成损失的，承包人需赔偿承包人损失；

i）从工程开工日期起直至整体工程竣工验收合格日止，承包人应负责对工程以及设备、材料、成品、半成品和待安装的工程设备等进行的照看和管理，并对此负全部责任，发生费用 由承包人承担。这种照管的责任应随工程一起移交给发包人。同时，承包人还应对移交后发生的，由承包人负责的移交之以前的事件引起的损失或损害负责。而且，工程施工过程中以及工程完工后相关设备、物资拆除后，承包人应按发包人要求搬运至指定位置，不得随意处置；

j）承包人负责实施承包合同范围内的施工临时设施、水、电管线的修建安装和正常使用 （如有），并保证工程施工的正常进行；

k）承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工、窝工、返工、材料及物件的倒运及损耗、机械二次进出场等所造成的损失；

l）承包人应对承包工程的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全部责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系、进度保证体系、工程造价保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系；

m）承包人应保证承包工程各部分的位置、标高、尺寸和基准线的正确性与准确性；发包人对放线和标高的检査以及未提出异议或签认，并不免解除承包人对放线定位等工作的相关违约责任和损失赔偿责任；

n）无论何时，承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批、修改、签认，但并不能免除分包人按合同文件或法律应承担的责任；

o）合同签订后7个日历天内承包人应向发包人提交施工组织方案设计及施工总进度计划、人员资质等承包人需向监理人提交的全部材料，以便于发包人向承包人发出进场通知；

p）按照承包人要求的时间，承包人应及时向发包人提交工程施工计划、资金拨付计划、用水用电计划、材料设备釆购计划；

q）按照工程需要提供和维护分包合同范围内夜间使用的照明、看守、围栏和警卫等工作 （如有）；防止未经批准任何人员进入现场；管理进出场的人员、货物，防止现场货物丢失；禁止现场内出现打架、斗殴、非法用电、违规用火等违法事件和消防安全事件。如因承包人未履行上述义务而造成的工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任并赔偿由此产生的 一切损失；承包人在施工过程中应将安全文明施工工作放在首位。避免因搬运材料或施工造成误伤周边社区居民、过路等行人。如因承包人的原因造成不良后果的由承包人负责。上述相关费用已包含在承包人的投标总报价中，结算时不予调整，发包人不再另行支付；

r）承包人在进场前必须对其所属施工人员进行安全教育培训，在施工期间需对承包人现有消防安防设备设施予以防护，若因施工造成发包人现有消防安防系统故障，一切责任均由承包人承担。

s）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定要求，移交工程前应达到交付发包人工程的有关规定，保证建筑物内、室外清洁，工完料净，临时设施设备拆除清理。

t）承包人协助发包人办理有关施工现场的城管、环卫和施工噪音管理等各种手续（如有），相关费用已包含在分包人的投标总报价中，发包人不再另行支付。

u）应缴纳的增值税金及其附加费由承包人自行缴纳，并向发包人提供缴纳发票和完税证明，相关税金及其附加费等已经包含在承包人的投标总报价中，发包人不再另行支付。

v）承包人应负责合同范围内的工程项目及其配套项目有关的零星工作。

w）承包人协助发包人完成本项目完工资料的编制（包括竣工图）、竣工档案预验收表的取得、工程移交等全部工作，并向发包人提供详细的工程设备清单，并注明安装位置，并提供完整的设备相关资料，包括（但不限于）产品说明书（中文）、产品检验报告、产品合格证、 设备装嵌指令、设备操作及维修手册、强制认证证书、工艺流程图、电控说明及图纸、备用 设备配件（免费提供）等，为此发生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。此外，承包人对技术设备系统不得设置任何壁垒，完工后应将密码、口令告之发包人，且对各控制系统的操作进行免费培训和指导。

x）承包人应承担因工程管理不善而发生的所有政府等相关管理部门的罚款和司法部门的罚金以及给发包人所造成的各种损失及影响等。                                                                        
4.2  履约担保 

4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人  不要求  （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为                                                     
4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：          /                            
5.材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：   (1)承包人釆购材料、设备应按招标文件提出的材料和工程设备目录表或实际施工现场使用情况的品牌、规格、型号、产地、生产商、产品等级等要求及相应标准要求进行采购，对此承包人应在釆购前14日内向发包人、监理人提供书面的材料设备供应商、釆购价格和产品说明书等，并按要求提供样品；如需要考察由发包人另行通知，产生费用由承包人承担。材料和设备釆购需由发包人、监理人审查确认后方可购买。所购材料经发包人、监理人检验后方可使用。并且承包人应提供产品合格证明，对材料设备质量负责。因材料质量问题造成的损失，由承包人承担。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人清点验收。承包人釆购的材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道依法釆购的产品，具有合法手续，如国家要求产品具备环保、消防、计量、强制认证等许可的则必须取得相关许可证件，如为进口产品则需提供相关的进口报关交税等合法通关手续材料，并符合本合同约定。另外，发包人及其监理人对相关材料设备的验收确认和签认并不免除承包人根据法律规定和本合同约定承担的相关责任，如承包人违反上述约定，其所发生的一切法律责任由承包人负责，发生的损失也全部由承包人承担。

(2)承包人在履行本合同过程中供应的材料设备必须提供生产厂家及品牌证明、合格证及检验报告，保证产品质量符合相关的国家、行业、企业及通常标准和承包人的要求，并保证提供的材料设备必须能够正常安全稳定高效运行和使用，并满足工程施工的要求和目的。如属于国家强制检验认证产品的，必须经国家规定的部门强制检验合格并取得CCC认证，如属于计量器具则还应提供检测报告。如果因承包方提供的材料设备不符合本合同约定，承包人应重新釆购，若造成工程延期，则按延期违约条款执行。

(3)对于工程量清单以外新增的主要材料及设备(如有)，承包人提供的釆购价格，不能高于发包人对相同品牌、相同规格材料的问询价格及市场的一般价格，发包人有权对高于问询及市场一般的价格不予审批，承包人不能以此为由拖延工期。   
6.施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围：            /                      
需要发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：      /                     
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：   指定临水、临电接驳点，指定临时设施及物料堆放区域，具体接驳、临设及物料堆放场 的施工及费用由分包人承担。     
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人  
7.交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:        承包人            ，其相关费用由发包人承担。 
7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：    承包人     ，相关费用由     承包人 承担。
7.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：   承包人   
8.测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日的7天前。 

8.1.4  承包人测设施工控制网及施工测量的其他要求：              /            
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：                          
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在          天内给予批复。
9.3  治安保卫
9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：   承包人   
9.4  环境保护
9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：                               
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    天内给予批复。
9.6  施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：                                                         
9.6.2 发包人     不给予     （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：                                  
9.7  特殊安全文明施工
9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：                                                                      
9.7.2  发包人   不给予     （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：                /                  
10.进度计划
10.1  合同进度计划
10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：   承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：包括（但不限于）按照项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施等。承包人提交的工程进度计划和施工方案说明，应获得监理人的批准，并必须符合国家、北京市相关规定和双方的约定，满足施工要求和发包人订立施工合同的目的，不得对随投标文件提交的施工组织设计中相应内容做实质性变动，施工进度计划中还应载明要求承包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间，应包含承包人承担的工程内容等。编制详细的施工进度计划和施工方案说明，可组织专家会进行论证并报送发包人审批后实施，专家论证费用已包含在合同价款中，不再单独计取。    
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明应符合国家、北京市相关规定和双方的约定，满足施工要求，并符合发包人整体进度计划要求。应包含（但不限于）总进度计划（包含关键线路上的分部分项工程的网络计划）、年度、季度、月度和周进度计划以及分阶段或分项具体进度计划。   
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：        /            
10.2  合同进度计划的修订
10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  出现进度计划修订原因的事件后5天内。   
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：  收到承包人报送的申请报告和相关资料后5天内   
10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：     收到承包人报送的修改合同进度计划申请报告和相关资料后5天内。如果发包人认为本工程或其中任何区段的施工进度不符合已经批准的进度计划(包括修订)或不符合完工期限的要求，承包人应按监理人的指令而立即采取必要的措施加快工程进度，以使其符合完工期限的要求，并承担由此而发生的一切额外费用。   
11.开工和竣工
11.3  发包人的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：                    /                                                                                                    
11.4  异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准：     
(1)日降雨量大于60mm的暴雨；

(2)风速大于24.5m/s的10级以上大风；

(3)日气温低于-20C的严寒大于3天；

(4)日降雪量10mm及以上；

(5)地震烈度为6度以上；

(6)国家权威部门发布且被界定为“严重自然灾害”的地震、洪水、风灾、雪灾、冰雹、高温等自然灾害，造成工程损坏且严重影响正常施工的。       
11.5  承包人的工期延误
11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：    由于承包人原因造成不能按期完工的，在按合同约定确定的完工日期(包括按合同延长的 工期）后7天内，发包人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期完工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期完工违约金最高限额。逾期完工违约金的计算标准：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿签约合同价的万分之三标准，以实际延误天数计算向发包人支付违约金，不足一天按一天计算，即：逾期完工违约金=逾期完工天数X本工程合同约定总价款X万分之三。如果工期延误累计超过60天，发包人有权单方面解除合同，承包人不得对此提出任何索赔，并赔偿给发包人造成的一切损失。如发包人另行委托其他第三方完成承包人未完成工程，另行委托所多增加的费用以及发包人由此而增加的管理人员开支经过发包人确认后全部由承包人承担。     
逾期竣工违约金最高限额：   最高不超过签约合同价格的3%

此外，承包人工期必须配合发包人工期完成本分包工程，承包人须遵守发包人对工期所拟定的有关工程进度计划及其后之修改并安排相应的物料供应、安装及验收时间，并配合发包人所要求的整体进度，确保整体工程如期竣工，而承包人应根据总承包工程的实际情况编制本分包工程的工期，一切有关时间要求所引起的开支及费用包括在分包合同金额内。   
11.6  工期提前
提前竣工的奖励办法：   无     
12.暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：   1）任何因承包人违反规范、工程质量不合格或违反其他合同条款等原因造成工程延期，如违反规范施工、未按设计要求施工、接受发包人或主管部门检査发现存在质量问题等而造成的返工、整改的，应按要求及发包人规定的时间进行返工、整改。

2）或者因承包人以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标产品进行采购供货，或不按本合同规定的人员进行配置等原因造成停工，对此监理工程师下达停工令的。

3）因承包人没有组织和协调好相关施工队伍而造成工期延误的。

4）因承包人原因待工待料的。

5）因承包人相应施工资质及条件发生不满足合同要求的情况或违反相关管理规定而被相关管理部门要求停工。

6）因承包人违规使用水、电、周边道路等情况而被相关部门停水停电及禁止通行而停工的。

7）因承包人未履行并配合发包人协调好与其他独立承包人、相关管理部门、周边单位以及村民的关系。

8）因承包人违反安全文明施工等规定以及环保、扰民或民扰等原因而停工。

9）因施工现场发生安全事故、人员伤亡、火灾、爆炸、消防事故以及其他事故而被责令停工的。

10）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

11）其他因承包人原因造成暂停施工的情形。

发生以上情形造成工期拖延的，承包人应承担违约责任，并赔偿由此给发包人增加的费用以及发生的全部损失，工期不予顺延，相关逾期完工的责任由承包人自行负责。因政府会议、检查、环保要求、新型冠状肺炎疫情防控要求（政府相关部门发布特殊要求除外）等原因影响工程进度或暂时停工，不属于异常停工和窝工，承包人在投标时已经应充分给予考虑工期的合理安排，工期不予顺延且不属于任何一方违约原因造成，相关损失由承包人承担；如因国家政策原因或相关管理部门以及发包人上级部门指令要求而不属于承包人或发包人的原因而停工，工期相应顺延但不属于任何一方违约原因造成，相关损失由承包人和发包人协商处理，原则上比照不可抗力处理。

12）暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购并实际已支付价款70%以上但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定先予代为支付承包人尚未支付给供货商的相应款项，但承包人还应向发包人支付利息，利息以“自发包人支付相关款项之日至发包人应向承包人支付相关工程款之日”的期间按“同期央行贷款基准利率”计算，该发包人先于代为支付的费用及其利息，发包人有权从承包人的工程进度款或工程结算价款中予以扣除。   
13.工程质量
13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：  签订本合同后，且在收到发包人发出的开工通知后7天内。   
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：    在收到承包人提交的工程质量保证措施文件后7天内。

发包人已承诺本工程确保达到“北京市结构长城杯金奖”、“竣工长城杯金奖”、“中国安 装工程优质奖”、“中国建筑工程装饰奖”、“中国钢结构协会科学技术奖”的标准、争创中国建设工程鲁班奖，确保北京市绿色安全样板工地。作为承包人应确保其承包工程达到上述奖项施工标准，以配合发包人获得以上奖项。     
13.3  承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：    签订本合同后，且在收到发包人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后的每个自然月的5日之前，将截止到上一个自然月最后一日前已完成工程的材料、工程、设备以及工程所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验的详细记录和工程质量报表，报送发包人审查。   
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：   按照国家建设工程相关质量标准、北京市相关要求及监理人确认的格式和要求报送，并满足施工要求，同时保证该项目工程质量应符合国家、行业、协（学）会规定的强制性和非强制性、推荐性标准及北京市地方性标准、通常标准、团体标准、企业标准、环保标准、消防标准、安全标准、抗震标准和相关规范，符合双方约定和招标投标文件的标准、工程的性能要求标准等，上述标准不一致者以质量标准要求高者为准，并保证通过质量、环保、人防、抗震、安全、消防、节能等部门验收（如有）。    
监理人审查工程质量报表的期限：   收到工程质量报表等文件后7天内。       
13.4  监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：     包括但不限于工程现场、承包人的加工制作车间、材料工程设备仓库等与工程相关的所有地方。     
13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：   收到承包人的要求检査通知后24小时内进行检査验收，但该检査验收不免除承包人隐蔽工程质量不合格以及合同约定的其他应负责任。同时，对发包人检査验收并覆盖后的隐蔽部位的检查及重新检査所增加的费用已经包含在本合同投标总价款中，发包人无需另行支 付。      
15.变更
15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：
①为完成工程需要，工作的增、减；

②设计图纸的修改；

③施工条件的改变；

④招标工程量清单的错、漏而引起的合同条件的改变或工程量的变化；

⑤其他因工程需要变更的情形。
⑥所有工程修改，须经发包人代表或监理人签证后方才生效。
⑦承包人没有发包人的书面通知，不得任意更改设计内容。

上述除15.1.2约定的违背第15.1.1(1)的情形外，发包人对工程变更不承担违约责任也不赔偿相关损失，相关工程费用根据变更后的实际发生的工程量清单结算。另外，由于承包人因自身原因导致深化设计不足，各工序协调不利，承包人与发包人及各分包人协调不利等因承包人自身原因而做出的设计修改不做为设计变更洽商签证。因承包人漏报工程项、量，发包人不承担任何费用。若修改属工程材料代用、或施工质量问题等承包人的原因，则修改后增加的费用（含返工损失等）由承包人承担，工期不予顺延。    
15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：   承包人收到发包人变更指示或变更意向书后的7天内。    
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：    收到承包人变更报价书后的7天内，根据第15.4款约定的估价原则，由承包人与 分包人商定变更价格。       
15.4  变更的估价原则
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 ±15      %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在   ±15    %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过    ±1   %时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式：     
(1)工程变更、工程洽商、材料变更等分项工程清单报价，依据投标报价中的单价执行计算，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，釆用该子目的单价。

(2)已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价，最后交于发包人审核确认。

(3)已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照工程清单重新组价，报监理人进行初步审核，最后交于发包人审核确认，最终以发包人的上级主管审批部门的审核值为准。工程清单重新组价方法如下：

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)编制清单项目和计算工程量，消耗量按照《2012年北京市建筑工程预算定额》及相关配套文件，人工费及取费费率(包括但不限于其现场管理费、企业管理费、利润、税金的费率)执行原合同投标报价费率及单价；材料价按原合同的报价组价，原报价中没有的材料设备按当期《北京工程造价信息》中的价格为准，《北京工程造价信息》中也未列项的材料价格，参考材料市场行情按承包人、发包人认可并经发包人上级主管审批部门审核确认的市场价为准。经相关部门审核确认的工程变更价款，在工程完工结算相关部门审核完成后按照约定方式支付。必要时签订补充协议，按照约定方式支付。

(4)对因变更引起的措施费的变化，以项为单位的措施费(包括但不限于、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型器械进出场及安拆费等)不予调整；承包人在投标过程中，自身填报的措施项目费的计算错误或承包人自身原因引起的工程量变更，导致实际发生的措施项目费变动，进度款计价和结算时均不予以调整；凡承包人提出因工艺要求而非图纸变更，如造成的费用增加，则措施项目费合同价款不予调整；如造成的费用减少，则按实进行调整。
安全文明施工费与竣工结算同步结算，多退少补。在结算时按文件要求对安全文明施工费实行标准化考评，并按照考评结果对安全文明施工费进行调整，如标准等级未达到要求，进行调减。

(5)本工程中渣土、生活垃圾、建筑垃圾的运输、消纳等由发包人负责，其费用由承包人承担。相关费均包含在签约合同价中，结算时一律不予调整。

(6)如果投标时所报设备材料不符合招标文件中规定的质量档次标准，不论投标时所报价款高低，承包人必须提供符合招标文件要求的材料设备，发包人不予调价。发包人将有权组织设计人、监理人确定符合要求的产品。

(7)合同价款已包含了在合同履行期内的如临时停水停电、二次搬运、施工场地及周围地理位置限制、成品保护等情况可能引起的风险费用，发生时不调整合同价款。另外，为施工需要拆除现有的临时设施、设备、用房等，需得到发包人的许可，且相关拆除费用已包含在 投标报价中，发包人不再另行支付。

(8)发包人可按实际情况，组织承包人等相关单位进行界面交接(实际界面与招标范围可能有不一致，不能视为变更合同范围)，相应价款须按各自实际工程量、工程量清单及本合同有关价款调整原则调整。对于工程量清单中列出但实际施工中没有发生的项目，发包人有权按实际情况扣除。

(9)样品的费用已含在承包人的投标总报价中，结算时不予调整。

(10)承包人与供应商签订的釆购合同中应包含设备的部件名称及对应的单价，并须单列易损部件的清单及对应的单价，在合同条款中须明确质保期内提供易损部件的备件数量，要求供应商承诺质保期后各部件更换价格不高于釆购时单价。

(11)根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强建设工程施工现场扬尘治理工作 紧急通知》京建发(2017)362号的规定及其他政府相关文件的规定，承包人应对施工现场安装视频监控系统，做到全覆盖、无遗漏、无死角、不间断。相关费用已包含在承包人的投标总报价中，结算时不予调整。

(12)本工程水、电使用要求：在施工过程中承包人应本着节约的原则合理使用水电，如在施工中发现承包人浪费水电时，发包人有权制止承包人浪费水电的行为，多次提醒仍出现浪费现象，发包人有权采取停止供应水电的权利，但承包人仍应正常施工，对此所产生的后果由承包人承担。承包人在施工中所需水、电按发包人指定地点(就近)接至施工现场(相关续接的手续及材料费用由承包人承担，已包含在承包人投标总价中。       
15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：                 /                
16.价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：  根据北京市住房和城乡建设委员会《关于执行2012年< 北京市建设工程计价依据一一预算定额〉的规定》（京建法（2013）7号）和京建法[2014] 172号《关于执行〈建设工程工程凿淸单计价规范〉及相关计算规范的实施意见》的规定，对 工程造价影响较大的主要材料、人工和机械的市场价恪变化幅度超过规定范围以外时的进行调整。  
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围： 钢材及人工
引起价格调整的物价波动风险幅度：   6   %
16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期：  2022  年  1 月。
（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：  应以发包人、承包人及建设方共同确认的市场价格为依据确定。 
（3）合同施工期市场价格的确定方法： 应以发包人、承包人及建设方共同确认的市场价格为依据确定。  
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）本工程单价调整的具体方法：  采用加权平均法，依据本章第17.1.3项约定所确定的计量周期，以及本章专用部分第 16.1.2.1目约定的能够引起价格调整的物价波动风险范围和幅度，分门别类按照当期双方确 认的每次采购数量和对应的价格，以及当期双方确认的采购的次数确定相应加权平均价。  
16.1.2.4  其他约定：    （1）以下风险及不可预见费用已计入合同价款：气候等自然条件的不利影响（不包括不可抗力因素），技术经济条件发生变化（如资源、劳动力、交通条件等），因北京市重大活动影响的误工损失、夜间施工、因现场不能提供住宿，新冠肺炎疫情防控而产生的相关费用等。

（2）合同履行中限定品牌（如有）而市场釆购不到的材料，须经发包人认可釆购不低于的参考品牌同等品质产品，此为承包人的风险，其费用已含在综合单价中，结算时不予调整合同价款。  
（3）(1)总价措施项目(以项为单位的项目，除安全文明施工费以外)中的人、材、机不作调整；(2)措施项目如有 整项不发生的，该项费用金额整项扣除。a.主要材料价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算超过 部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。b、人工市场价格的变化幅度小于或等 于合同中约定的价格变化幅度时，不作调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时， 应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。c、人工费价格差额不计取规费；人工、材料计算后的价格差额只计取税金。   
16.1.3  其他价格调整方法
                                   /                                       
17.计量与支付
17.1  计量
17.1.3  计量周期
（1）每月   25   日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同   执行 （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用   按实际完成工程量计量    （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：      /         
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：  除按照第15条约定的变更外，本合同签约合同价计算所依据的工程量是用于完工结算的最终工程量，故在完工结算时总价子目的工程量不进行重新计量。    
17.2  预付款
17.2.1  预付款
（1）预付款额度
预付款额度：    发包人向承包人支付分部分项工程价款的30%作为工程预付款额度。（措施项目部分预付款额度：扣除安全文明施工费后预付措施费用的30%。）       

其中：   其他预付款额度：农民工工伤保险费一次性付清。                                 
（2）预付办法
预付款预付办法：  承包人向发包人提交付款申请，经发包人审核后，由发包人签发预付款支付证书，承包人提交正式相应金额发票，经发包人审核后10天内一次性向承包人支付预付款。承包人应在发包人支付款项前7天内按发包人要求提供相应金额的真实正式 的税务发票。   
预付款的支付时间：   合同签订、备案生效后，承包人进驻施工现场，承包人提供施工组织设计、施工进度计划、资金计划支付表等资料后，开工日的10天前。如承包人提供资金计划支付表和履约保函时间晚于开工日的10天前，那么预付款支付时间相应推迟，此种情况不能视为发包人违约。    

其他预付款约定：                    /                                     
（3）安全文明施工费用预付额度及方式：
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：

发包人应当在不迟于第11.1.1项约定的开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。
安全文明施工的预付不抵扣。

17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：  当工程款（含预付款）累计达到合同价格的50%时开始抵扣，每次抵 扣工程进度款的50%,当月进度款不足以抵扣预付款的，于下月继续抵扣。但当工程款（含预付款）累计达到合同价格（扣除暂列金额）的70%时必须扣完预付款。             
17.3  工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：   一式6份。                   
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：   按发包人的要求及工程规范的内容，包括以下内容（但不限于）：应付款次数或编号；本次应支付价款；本次付款周期期间已实施工程的价款（工程累计进度款）；本次应支付的进度款和（或）应扣减的返还预付款；本次扣减的质量保证金；根据合同应增加和扣减的其他 金额（如发包人奖励或罚款）等。    
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：                   /                         
逾期付款违约金的计算方法：          /                                      
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：  财政资金项目，需项目资金到位后付款，查总包合同，完成资金手续等于付款。
1）工程进度款支付比例：承包人按当月实际进度，在每月25日前向发包人报送工作量报表、资金计划支付表和下月施工进度计划表；发包人审核同意后按照实际合格工作量的900支付进度款（扣除违约金）。
2）工程完工验收合格取得验收合格单后，支付至合同签约总价款的90%（且不超过累计产值 的90%,不包含变更、签证等价款）；待完工结算经审核完成出具正式审核报告并批复后， 且承包人完全履行了合同及国家相关法律、法规、规定的责任后，发包人支付至工程结算审定款的97%,预留审定结算价的3%作为质量保证金。质保期结束后结算时应扣除因承包人的质量缺陷造成的索赔及雇佣其他施工单位修复费用，若质量保证金不足以支付因承包人的质量缺陷造成的索赔及雇佣其他施工单位修复费用时，发包人应无条件承担超出的费用及责任。双方确认结算成果满60日后30日内，承包人支付剩余的质量保证金（无息）-

3）发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应向发包人发出两次要求付款的通知书，两次间隔时间不少于两周，发包人在收到承包人第二次发出的通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期付款。延期协议应明确延期支付的时间和从承包人发出第二次付款通知后第30天起计算应付款的利息（活期存款）。

4）本合同为政府拨款项目，需按政府性资金管理的相关规定执行，且资金须专款专用，承包人不得挪做它用。

5）承包人应无条件配合发包人履行本合同，接受上级单位及政府部门的抽査、复审、项目 完工结算、决算等全部工作。

6）发包人无法控制政府的拨款时间，故如果因政府拨款原因致使工程款难以支付和支付迟延，承包人不得解除本合同，也不得暂停、终止施工及合同履行，仍需按本合同的约定履行义务，且此种情况不能认为承包人违约

7）发包人支付给承包人的工程进度款，包括设备、材料等价款，承包人应管理好资金的使用与分配，及时将工程进度款进行支付予各相关厂家，同时，承包人应釆取发包人认可的措施保证预付款及进度款专款专用。如因承包人付款不及时影响工程进度，或设备材料无法购置安装，承包人应承担延误工期的责任。

8）本合同支付的工程款全部直接汇入承包人在本合同指定的基本账户中或通过转账支票方式支付，即承包人基本账户开户名： ，开户银行： ，账号： ；纳税人识别 号： ，地址： ，电话： ，承包人应在发包人（每次）付款日的7天前向发包人开具相应金额合法正规的国家税务发票，但承包人开具税务发票及发包人接收、入账、抵扣 和付款等情况均不能作为证明发包人应付款项数额和工程质量、提供产品质量是否合格的依据，发包人应付款项以及工程质量、提供的产品质量是否合格应当依据承包人的实际工作量和工程及产品实际质量据实计算。 

9）如承包人未按时向发包人开具税务发票，或交付发包人验收的工程质量、提供的产 品质量不符合国家、地方、行业的质量标准和本合同约定及承包人要求，或未按约定进度施工，或在质量保修期内对工程保养维修不符合本合同约定发包人要求，或承包人存在违约， 或承包人提供的基本账户信息错误，或承包人提供的并非基本账户，或承包人因履行本合同侵犯他人人身及财产致发包人受牵连等情况的，则发包人有权暂不支付相应工程款，待承包人履行完上述合同义务后，发包人再根据承包人的实际履行情况支付。上述情况发包人延期付款不视为违约。

10）本合同中如承包人发生违约而需向发包人支付违约金、赔偿损失或支付其他款项，（承包人应向发包人指定的账户支付上述款项），如承包人未能支付上述款项则发包人有权直接从应付款项中扣除而予以抵销，该抵扣部分不再支付承包人。

11）本专业承包工程进口物料之一切进口关税及进口增值税及一切申请及清关费用均由承包人承担，并已包括在合同金额内，发包人不再另行支付。   
17.4  质量保证金
17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：  用扣留质量保证金 （采用银行保函担保或其他保函担保形式╱采用扣留质量保证金）。
质量保证金约定比例：     3     %
17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：                    6                  
承包人提交竣工付款申请单的期限：    在工程接收证书颁发工程移交发包人后，完工结算经政府相关部门审核批复后14日内。      
（2）竣工付款申请单的其他内容：     承包人提交完工验收单、完工报告、工程结算书（一式4份，包括广联达电子版工程结算书）、审计承诺书、完工结算审核确认价、完工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额、工程结算审核报告以及国家和北京市规定和发包人要求的其他相关材料。    
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：        6                              
承包人提交最终结清申请单的期限：    在缺陷责任期满工程接收证书颁发，工程结算、决算审核全部完成出具审计审核报告，且无遗留任何问题也不存在违约后28天内。   

发包人向承包人   不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：        /            
18.竣工验收
18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：     按照《北京市城市建设档案管理办法》的规定内容，严格执行国家施工工程的相关要求，并通过国家及发包人等上级部门的检测并取得所有的检测报告。承包人应保证工程能通过政府的环保、人防、规划、消防、计量、地震、气象、安全、质量、城建、室内、监察等部门的所有监测及验收（如有），如工程包含压力管道，应通过相关部门的检测和验收，承包人应保证工程必须通过政府相关部门的验收，并取得工程验收合格证书。承包人对上述检测报告的合法性、真实性、有效性等问题与第三方承担连带法律责任，且检测单位应具有相关检测资质，检测费用由承包人承担（已包含在合同价款中）。工程竣工验收合格后20天内，承包人向发包人提供3套完整的竣工资料（包括但不限于：施工技术资料、竣工图纸一式 四套及电子版竣工图（不加密）、工程结算书、各政府部门的检测报告以及其他相关等一切资料），并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证和说明，以及建筑装修材料“三证”（生产许可证、产品合格证、质量检测报告证明）、机电设备"三证”（生产许可证、产品合格证、商标注册证）、说明书、屏蔽检测报告以及与施工有关的且符合国家、北京市相关法律法规规定及发包人要求的一切资料（如有），如有特种设备，还应提供特种设备制造 许可证和产品合格证，如为强制认证产品，还需提供强制认证证书上述文件的原始资料必须齐全符合工程技术档案要求，并保证资料的完整性、有效性和正确性，并按规范装订成册。 承包人若未按时交付工程完工资料，发包人可不予支付工程竣工结算款。     
竣工验收资料的份数：   3套（每套包含：原始资料同时完工图为四套、电子版完工图为2 套交给发包人，完工档案备案的文件及图纸依建委部门的相关规定执行，不包括在内本合同约定的3套内）。
竣工验收资料的费用支付方式：   费用包含在投标总价中，发包人不再另行支付。完工验收标准：承包人除了要按照政府及行业主管部门的相关规定具备验收条件和要求外，还须经发包人指定的有关部门签字认可后方可验收，验收前发生的所有费用已含在合同价款中，结算时不予调整。此外，完工验收后承包人须向发包人移交设备，清点固定资产， 并向发包人提供详细的设备清单，并注明安装位置，提供完整的设备资料，包括产 品说明书（中文）、产品检验报告、工艺流程图、电控说明及图纸。      
18.5  竣工验收前的清理
18.5.1  在向发包人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成下述竣工验收前的清理工作：
（4）其他清理工作：     承包工程完工后至竣工验收前，承包人应承担的相关后续工作和义务。承包工程完工后，在不影响整体工程其他工作正常进行的前提下，承包人应按照承包工程照管工作计划对已完工的承包工程进行必要的照管和保护，并负责竣工清洗、保洁。承包人应当自行考虑备品、备件，在照管期内若已完工承包工程发生损坏或损失，承包人应负责尽快修复或更换， 若该类损坏或损失系由承包人照管不当引起的，承包人应自行承担相关修复或更换费用并承担的逾期竣工违约金。     

18.6  竣工清场
18.6.1  监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在  5   天内按照以下要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
（5）其他场地清理工作：                     /                               
18.7  施工队伍的撤离
18.7.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：                                                                          
     缺陷责任期满后7天内，承包人撤离施工场地（现场）时，发包人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具。但是，如果发包人和承包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清完工结算或完工付款而发生争议的，该争议应通过合法途径解决，本工程仍应按期交付发包人使用，发包人有权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。        
18.8  中间验收
18.8.1  本工程需要进行中间验收的部位：        以相关验收标准为准。           
18.8.2  验收不合格的，承包人在  进入下个施工节点或7日  期限内进行修改后重新验收。
19.缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期的起算时间：    整体工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期是承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的时间段。自工程完工验收完毕备案 （包括通过北京市住房和城乡建设委员会的消防验收），并向发包人实际交付工程之日起24 个月。    
19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围：    按照《建设工程质量管理条例》的相关规定、附件七《房屋建筑工程质量保修书》及施工图纸范围内的全部内容。     
工程质量保修期限：   按照《建设工程质量管理条例》的相关规定，自工程通过 （整体工程）竣工验收合格且交付之日起2年。承包人免费为工程质量进行保修。详见附件七《房屋建筑工程质量保修书》。发包人在使用部门确认期满后，收到使用部门意见并确认无误后支付质量保证金，发包人扣留最终质量保证金为结算审计审核价总金额 的3%,如该工程需北京市发改委等相关部门审核的，那么最终工程结算款以政府相关部门审核审定值作为结算依据，发包人有权在政府相关部门审核完成并出具正式审核报告或文件后一个月内支付，质量保证金不计付利息。

工程质量保修期是根据现行有关法律规定，由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题，提供免费维修及保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的时间段。     
工程质量保修责任：  按照《建设工程质量管理条例》的相关规定执行，若工程出现质量问题，承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在2天内自费开始进行修补。 发生紧急事故，承包人须派专业人员在4小时内达到现场，及时维修并保证在到场后24小时 内维修成功。承包人不能在约定的时间内赶到的，发包人可自行维修或委托第三方维修，修理费用由承包人负担，发包人可以从质量保证金中扣除，质量保证金不足的，发包人应另行追加赔偿。详见附件六《房屋建筑工程质量保修书》。 投入使用后，安排三名专职驻场工程师保障运行两年（不含物业维护及耗材更换）。      
20.保险
20.1  工程保险
本工程  投保  (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：            ，并符合以下约定：
（1）投保人：               承包人                                               
（2）投保内容：        总包合同范围内的所有工程                 
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：     本合同项下工程的全部价值和清理费用等             
（5）保险期限：     同总包合同施工工期                        
20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：     双方协商   ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由     承包人        承担。                               
20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：        /            
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：    在合同签订后28天内但不迟于开工日。竣工结算时，承包人应提供所有保险费发票、保单作为结算依据，不能提供的，则发包人将按照投标期对应险种计费标准从结算款中扣除。     
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：   本专业工程的临时工程、施工设备和施工人员损失全部由承包人补偿和赔偿。      
21.不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：   非承包人或发包人责任造成的爆炸、火灾、风、雨、地震等自然灾害以及政府政策和法律变化。如：离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；政府征用、法律法规政策变化、发包人上级部门指令及政策变化等。上述情况均比照不可抗力执行。    
不可抗力的等级范围约定：      构成不可抗力的确认条件应以国家或市级（含）以上有关部门正式发布和认定的意外事故或自然灾害信息为依据。（但政府征用、法律法规政策变化、发包人上级部门指令及政策 变化不受该等级范围的约束）。       
24.争议的解决
24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第   贰 种方式解决：
（壹）提请  北京市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向西城人民法院提起诉讼。
24.3  争议评审
24.3.4  争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：           
24.3.5  争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                       

附件一：合同协议书
合同协议书
                                                    编号：                   
发包人（全称）：                                                              
法 定 代 表 人：                                                              
法定注册地址：                                                               
承包人（全称）：                                                              
法 定 代 表 人：                                                              
法定注册地址：                                                               
发包人为建设                               （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：                                                                 
工程地点：                                                                  
工程内容：                                                                  
工程立项批准文号：                                                         

资金来源：                                                                 

二、工程承包范围
承包范围：                                                                 
详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。
三、合同工期
计划开工日期：        年        月        日
计划竣工日期：        年        月        日
工期总日历天数                        天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：                                                             

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：                                       

六、合同形式
本合同采用                                                        合同形式。
七、签约合同价
金额（大写）：                                                      （人民币）
（小写）￥：                                                             元
其中：安全文明施工费（含税）：                                          元
建筑垃圾运输处置费（含税）：                                        元
暂列金额（含税）：                                                元
……
八、承包人项目经理：
姓名：                           ；      职称：                             ；
身份证号：                       ；      建造师执业资格证书号：             ；
建造师注册证书号：                                                         。
建造师执业印章号：                                                         。
安全生产考核合格证书号：                                                   。
九、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中标通知书；
3、投标函及投标函附录；
4、合同条款专用部分；
5、合同条款通用部分；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式    
份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：                    （盖单位章） 承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人：                   （签字）  委托代理人：                   （签字）
          年    月      日                                     年    月     日
签约地点：                                                                    

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表
承包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名    称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表
发包人提供的材料和工程设备一览表
	序
号
	材料设备
名    称
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单
价
	交货
方式
	交货
地点
	计划交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。
附件四：承包人履约担保格式
承包人履约保函
                       （发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已经与                 （承包人名称）（以下称“承包人”）于      

        年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款    %，数额最高不超过人民币       元（大写）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后     日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                        。
担保人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：

            
    
               
邮政编码：

       



                   
电    话：                                           
传    真：                                           
             年      月      日
备注：本承包人履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五：支付担保格式
发包人支付保函
                   （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                 （发包人名称）（以下称“发包人”）于      

        年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币​        元（大写：            ）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后      日内。
你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指：                                                         。
担保人：                                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
地    址：

            
    
               
邮政编码：

       



                   
电    话：                                           
传    真：                                           
             年      月      日
备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与承包人履约担保对等。

附件六：质量保修书格式
房屋建筑工程质量保修书
发包人：                                                                 
承包人：                                                                  
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                             。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；
外窗工程为       年，外窗防渗漏为          年；
装修工程为          年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；
供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；
其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                             。
三、保修责任
1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其 他
双方约定的其他工程保修责任事项：
                                                                                                                                                             。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：                  （公章）   承包人：                           （公章） 
法定地址：                           法定地址：                                
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：               （签字）  委托代理人：                       （签字）
电话：                               电话：                                              
传真：                               传真：                                                
电子邮箱：                           电子邮箱：                                        
开户银行：                           开户银行：                                        
帐号：                               帐号：                                       
邮政编码：                           邮政编码：                                     

附件七：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：                                                                      
承包人：                                                                      
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：                  （公章）   承包人：                           （公章） 
法定地址：                           法定地址：                                
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：               （签字）  委托代理人：                       （签字）
电话：                               电话：                                              
传真：                               传真：                                                
电子邮箱：                           电子邮箱：                                        
开户银行：                           开户银行：                                        
帐号：                               帐号：                                       
邮政编码：                           邮政编码：                                     

监督单位：                  （盖章） 监督单位：                           （盖章）
北京大学第一医院采购及招投标
廉洁协议书
项目名称：北京大学第一医院保健中心工程净化工程
医院招标投标办公室（甲方）：北京大学第一医院  工程办公室
投标供应商（乙方）：                                             
为加强医院廉政建设，规范采购及招投标的各项活动，保证采购及招投标活动的公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保护国家、医院和当事人的合法权益，依据国家相关法律法规，经双方约定，达成以下协议。

第1条  甲方的承诺
甲方及甲方工作人员在采购及招投标活动的事前、事中、事后以及履行中标合同过程中，应严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）项目招标投标有关工作人员不得以任何形式向医院介绍投标人，或者其亲属参与相关项目投标。
（三）不收受或变相收受乙方任何形式的馈赠；不以任何形式向乙方索要钱物；不在乙方报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不参加乙方安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加乙方宴请；不要求乙方为工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（四）采购及招投标期间不单人约见乙方工作人员。
（五）不向乙方及任何其他第三方泄露采购及招投标活动中应保密的任何信息及细节问题。
（六）须及时将采购及招标结果在医院内网公开，接受全院职工监督。
第2条  乙方的承诺
在投标过程和中标后履行合同过程中，乙方与甲方应保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序进行投标和履行合同，并严格遵守以下承诺：

（一）严格遵守国家、医院等有关采购及招投标活动的法律、法规、制度，以及廉政建设的各项规定。
（二）不向甲方工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由甲方及其工作人员个人支付的费用；不为甲方安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请甲方；不为甲方工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。
（三）不单人约见甲方工作人员；不到甲方工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。
（四）不向甲方工作人员询问评标情况或施加任何影响。
（五）不通过中介公司或任何单位、个人向甲方工作人员打招呼，施加压力。
第3条  监督及责任

（一）甲乙双方自觉接受监督。
（二）如发现任何违反本协议的行为，双方均可向甲方监察部门举报。甲方监察部门将依据有关规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。
（三）甲方监察部门有权对采购及招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。
（四）如乙方违反本协议约定，甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方项目投标资格1至3年等。
第4条  其他
（一）本协议书作为招标文件和中标合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字并加盖公章后生效。

（二）本协议书应在投标人领取招标文件时发放，并在投标前签订，自签订之日起执行。

（三）本协议书一式贰份，由甲乙双方各执壹份，如投标供应商中标，应在采购及招投标档案中备案保存。
甲方：（部门盖章）　　　　           乙方：（盖章）   　

部门负责人（签字）：                 法定代表人或授权委托人（签字）：
年   月   日　                                      年   月   日 
第五章  技术标准和要求专用部分
第五章  技术标准和要求专用部分
1.工程说明
1.1  工程概况
1.1.1  本工程基本情况；  目前总面积：13756.5平方米，其中设备层5060.1平方米，净化专项平面8696.4平方米。医疗综合楼净化工程范围全部位于医疗综合楼内。包括但不局限于净化图纸范围内装饰装修工程、暖通工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、医用气体等，配合施工总承包施工及其他相关设备安装。详见图纸                                                  
1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置；    北京市大兴区大兴新城0206街区1901-1907地块      
1.2  现场条件和周围环境
1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径；     DN100                     
施工场地（现场）临时排污管径；    DN300                 
施工场地（现场）临时雨水管径；    DN300                            
施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）：   1600KVA       
1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据；     对于现场提供的临水、临电设施用量投标人需到现场自行踏勘，对于施工过程中存在的用量不足情况，招标人不负责后续增容。接驳点至使用点费用全部由投标人负责        
1.3  地质及水文资料
现场地质及水文资料和信息数据：  根据钻探资料及室内土工试验结果，按地层沉积年代、成因类型，将工程场地勘探范围 内的土层划分为人工堆积层和一般第四纪冲洪积层两大类，根据钻探资料及室内土工试验结 果，按地层岩性及其物理力学性质进一步分为13个大层及其亚层。

人工堆积层：

素填土①层，粉砂素填土、杂填土①1层：杂色，稍湿，松散，土质不均匀，含大量植物根 系，含少量建筑垃圾； 一般第四纪冲洪积层：

粘质粉土-砂质粉土②层：褐黄色，稍湿~湿，中密~密实，中~中高压缩性，含氧化铁、云 母；局部分布有粉质粘土②1层；

粉质粘土③层：褐黄色，湿~很湿，软塑~可塑，中~中高压缩性，含云母、氧化铁，局域 分布有粘质粉土-砂质粉土③1层；

细砂④层：褐黄色，湿，密实，含云母、石英、长石，局部含有圆砾；

圆砾⑤层：杂色，湿，密实，呈亚圆形，最大粒径4cm, 一般粒径2-3cm,含量约占65%, 中砂充填，该层在16-23剖面中缺失；

粉细砂⑤1层：褐黄色，湿，密实，含云母、石英、长石，该层只在局部出现；

粉质粘土⑤2层：褐黄色，很湿，可塑，中高压缩性，含云母、氧化铁，该层只在18、19号 出现；

粘质粉土-砂质粉土⑥层：褐黄色，稍湿~湿，中密~密实，中~高压缩性，含氧化铁、云 母；

粉质粘土⑥1层：褐黄色，湿~很湿，可塑，中高~高压缩性，含氧化铁、云母；

粉细砂⑦层：褐黄色，湿，密实，含云母、石英、长石，含少量圆砾；

粘质粉土-砂质粉土⑦1层：褐黄色，稍湿~湿，中密~密实，中高压缩性，含云母、氧化 铁，局部含有粉质粘土；

卵石⑧层：杂湿密实，一般粒径3-5cm,最大粒径12cm,含量约占60%,中砂填充，级配 较好；

粘质粉土⑨层：褐黄色，湿，密实，中高，含云母、氧化铁；

粉细砂⑩层：褐黄色，湿，密实，含云母、石英、长石；

下部为圆砾（11）层，粉质粘土（12）层，卵石（13）层。

水文地质:

根据中基发展建设工程有限责任公司2 019年08月提供的《北京大学第一医院城南院区水 位观测成果报告》，初见水位为16.50m,标髙为25.05m。稳定水位为16.00m,标髙为 25.55m。含水层为砂质粉土，属层间潜水。因此地下水位埋深超过基坑最大开挖深度，基 坑主体部位无需釆取地下水控制措施。

根据“水位观测成果报告”（2019年8月）表明，新凤河河道内水与地下水无互补关系。 场地勘探期间钻探深度范围内未揭露地下水。故可不考虑地下水的腐蚀性分析。

土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。      
2.承包范围
2.1  承包范围
2.1.1  承包人施工范围
2.1.1.1  本工程承包人施工的工程范围：   净化图纸范围内装饰装修工程、暖通工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、医用气体等，配合施工总承包施工及其他相关设备安装           

2.1.1.2  承包人与其他独立承包人之间的工作界面划分：                      

2.1.2  承包范围内的暂估价材料和工程设备
2.1.2.2  承包人与暂估价材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分：        
2.1.3  承包范围内的暂列金额项目
2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：            /                            
2.2  发包人供应的材料和工程设备
2.2.2  承包人与发包人供应的材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分如下：  
2.3  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施
承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：      /     
4.质量要求
4.2  特殊质量要求
有关本工程质量方面的特殊要求：      1)
配合承包人达到"中国建设工程鲁班奖”标准，有义务在进行上述质量目 标的报审、验收、检査、整改等工作时，给予协助与配合，并直至工程总体验收和各项奖项 评审结束。      
5.适用规范和标准
5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程：   1）适用本专业承包工程的国家、行业和地方规范、标准和规程

除本分包合同另有约定外，本分包工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

构成本分包合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

除本分包合同另有约定外，材料、施工工艺和本分包工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同相关 条款的约定办理。

包括但不限于下述“工程建设标准”中的内容（对于同一类标准、规范应以其最新版本或最 新颁发者为准），所有国家或地区发布的标准、规范应由投标人自行准备。如果本合同约定的标准、规范、图纸、以及国家或地区发布的标准、规范之间出现歧义或矛盾时，其中的数 量以图纸为准，质量要求/工艺标准按照以下原则选择：

如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家/地区标准的，则按 国家/地区标准执行。

如果图纸或本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准高于国家/地区标准的，按图纸或本合同约定的标准、规范中的质量要求/工艺标准执行；

如果图纸中的质量要求/工艺标准与本合同约定的标准、规范出现矛盾或歧义的，在满足国家/地区标准的基础上按本合同约定的标准、规范执行

2）适用规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列（但不限于）现行中

华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求：

（-）《民用建筑设计通则》GB 50352-2019

（二）
《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

（三）
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

（四）
《建筑设计防火规范》GB50016-2018

（五）
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

（六）
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

（七）
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（八）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

（九）《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

（十）《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

（十一）《绿色医院建筑评价标准GB/T51153-2015

（十二）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013

（十三）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB11/T1075-2014

（十四）《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

（十五）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

（十六）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GBJ50210-2018

（十七）《建筑地面工程施工质量验收规范》GBJ50209-2010

（十八）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

（十九）《建筑给水排水及釆暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

（二十）《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

（二^一）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-20M

（二十二）《放射治疗机房辐射屏蔽规范》GBZT201.1-2007

（二十三）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范》GBZT201.2-20M

（二十四）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002

（二十五）《临床核医学的患者防护与质量控制规范》GB16361-2012

（二十六）《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020

（二十七）《医用放射性废物的卫生防护管理》GBZ133-2009        
6.安全文明施工
6.1  安全防护
6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（11）其他要求：                         /                                  
6.1.18  安全防护方面的其他要求：              /                             
6.2  临时消防
6.2.5  临时消防方面的其他要求：                 /                           
6.3  临时供电
6.3.6  临时用电方面的其他要求：                /                           
6.4  劳动保护
6.4.6  劳动保护方面的其他要求：               /                             
6.5  脚手架
6.5.6  脚手架的其他要求：                 /                                 
6.6  施工安全措施计划
6.6.2  施工安全措施计划内容包括：
（9）其他要求：                         /                                   
6.7  文明施工
6.7.10  成品保护措施计划报监理人审批的时限：                /               
6.7.11  文明施工方面的其他要求：                       /                    
6.8  环境保护
6.8.10  环境保护方面的其他要求：                       /                    
6.9  施工环保措施计划
6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：
（15）其他要求：                         /                                 

6.10  施工现场安全生产标准化要求
6.10.1  施工现场安全生产标准化管理目标等级          达标                  。
6.10.3  现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2019版）。
6.10.4  特殊安全文明施工措施要求：                 /                       
7.治安保卫
7.7  突发治安事件紧急预案的要求：                                          
7.8  治安保卫管理方面的其他要求：                                          
8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：        
8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：                       
9.样品和材料代换
9.1  样品
9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：           /               
10.特殊技术标准和要求
10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求
10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：      根据清单要求    
10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：
	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备  注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为                         
10.2  进口材料和工程设备
10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备：     /                              
10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：      全部由承包人承担。                     
10.3  新技术、新工艺和新材料
本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：       /            
10.4  其他特殊技术要求
本工程的特殊技术要求：             /                                        
11.进度报告和进度例会
11.1  进度报告
11.1.7  有关进度报告的其他要求：            /                               
11.2  进度例会
11.2.4  有关进度例会的其他要求：         /                                  
12.试验和检验
12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺： /  
12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：      /         
12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺： 

                                                                         /      
12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：     /        

13.计日工
13.7  关于计日工的其他约定：              /                                 
14.计量与支付
14.2  其他约定
其他约定内容：               /                                              
15.竣工验收和工程移交
15.2  竣工验收申请报告
15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：
（7）其他要求：                       /                                     
16.需要补充的其他要求
工程技术说明
一、项目概况
1、本项目为北京大学第一医院城南院区工程净化工程。
建筑面积：195199平方米，其中地上133741平方米，地下61458平方米。
建筑类别：一类高层医疗建筑。
建筑耐火等级：一级。
主要结构形式：钢筋混凝土框架剪力墙结构。
医院等级：三级甲等综合医院。
总床位：1200床。
2、招标范围包括：医疗综合楼净化工程范围全部位于医疗综合楼内。包括但不局限于装饰装修工程（墙面、地面、顶面）、净化空调系统、强电系统、弱电系统（含信息系统）、医用气体、给排水等系统设备的采购和安装，配合施工总承包施工及其他相关设备安装。   
3、具体范围及功能区域如下，详见发标图纸和发标清单。工程组成详见下表。
	序号
	区域名称
	位置
	建筑面积（㎡）
	层高（m）
	工程组成/净化级别

	1
	放化室

	医疗综合楼B2层D区核医学科
	74.3

	6.0
	1间III级放化室及洁净辅房

	2
	中心供应
	医疗综合楼B1层A区
	843.2
	6.6
	包含去污区、灭菌打包区、无菌区及相应辅房，无菌区III级，其他部分无净化

	3
	病理科扩增室、杂交室、分子病理室
	医疗综合楼1层A区病理科
	71.2
	4.5
	含3间实验室及缓冲，无净化

	4
	急诊急救手术室、急诊DSA
	医疗综合楼1层B区急诊急救
	677.5
	4.5
	共3间手术室及辅房，手术室III级，辅房Ⅳ级。急诊手术室为负压手术室

	5
	中心手术部
	医疗综合楼2层A区
	2987.5
	4.8
	共25间手术室及洁净辅房、清洁辅房。其中Ⅰ级手术室6间、III级手术室19间。其中1间术中CT杂交手术室、1间负压手术室。辅房Ⅳ级

	6
	NICU
	医疗综合楼2层A区
	462.7
	4.8
	共26床，包含4个护理单元及2个隔离单间及洁净辅房，Ⅳ级。

	7
	产科手术室
	医疗综合楼2层A区产房
	71.5
	4.8
	共1间手术室，手术室III级，辅房Ⅳ级。

	8
	检验中心PCR实验区

	医疗综合楼2层B区检验中心
	234.0
	4.2
	含6间实验室及缓冲，无净化

	9
	妇产检查实验区
	医疗综合楼2层C区妇产检查
	65.7
	4.2
	含4间实验室及缓冲，无净化

	10
	RICU
	医疗综合楼3层B区
	444.8
	4.2
	共12床，包含单人间、2人间、大厅及辅房，Ⅳ级

	11
	生殖中心
	医疗综合楼3层C区
	630.0
	4.2
	包含实验室、移植室、取卵室、人受室及相应辅房，实验室Ⅱ级，手术室III级，辅房Ⅳ级

	12
	DSA
	医疗综合楼4层A区
	384.2
	3.85
	共2间手术室及辅房，无净化

	13
	门诊手术
	医疗综合楼5层C区
	472.6
	4.2
	共6间手术室及辅房，1间Ⅰ级手术室，5间III级手术室辅房Ⅳ级。

	14
	NICU
	医疗综合楼5层A区
	818.6
	3.85
	共28床，包含4个护理单元、2个隔离单、2个母婴同室单间及洁净辅房，Ⅳ级。

	15
	层流病房
	医疗综合楼14层A区
	458.6
	3.85
	共8间层流病房及辅房，层流病房Ⅰ级，辅房II级。

	16
	设备层
	医疗综合楼3层A区
	4606.5
	2.19
	二层中心手术部、NICU、产房机房

	
	
	医疗综合楼6层B区
	213.6
	4.0
	RICU机房

	
	
	医疗综合楼A区屋顶机房层
	240.0
	2.8
	层流病房机房

	
	注：净化级别、净化房间情况如与暖通专业图纸不同，以暖通专业图纸为准。

	合计
	目前总面积：13756.5平方米，其中设备层5060.1平方米，净化专项平面8696.4平方米。


2. 手术室概况
	序号
	区域名称
	位置
	手术室级别
	数量
	备注

	1
	急诊急救手术室、急诊DSA
	医疗综合楼1层B区急诊急救
	III级手术室
	负压手术室
	1
	2间射线防护手术室

	
	
	
	
	DSA手术室
	2
	

	2
	中心手术部
	医疗综合楼2层A区
	III级手术室
	负压手术室
	1
	4间射线防护手术室

	
	
	
	
	腔镜手术室
	5
	

	
	
	
	
	普通手术室
	13
	

	
	
	
	Ⅰ级手术室
	术中CT杂交手术室
	1
	3间射线防护手术室

	
	
	
	
	眼科手术室
	1
	

	
	
	
	
	普通手术室
	4
	

	3
	产科手术室
	医疗综合楼2层A区
	III级手术室
	普通手术室
	1
	

	4
	DSA
	医疗综合楼4层A区
	无净化
	DSA手术室
	2
	

	5
	门诊手术
	医疗综合楼5层C区
	III级手术室
	普通手术室
	5
	1间射线防护手术室

	
	
	
	Ⅰ级手术室
	普通手术室
	1
	


二、总体技术要求
标准、规范及规程、图纸是本工程施工的最基本依据。按国家现行的技术规范及北京市现行的技术规定执行。实施中所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。
包括但不限于下列规范：
GB50333-2013          《医院洁净手术部建筑技术规范》
GB51039-2014          《综合医院建筑设计规范》
GB15982-1995          《医院消毒卫生标准》
GB50591-2010          《洁净室施工及验收规范》
GB50736-2012          《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
GB50243-2002          《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB50242-2002          《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50303-2002          《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50222-95            《建筑内部装修设计防火规范》（2001年修订版）
GB18580-GB18586       《室内装饰装修材料对甲醛及其他有害物质限量的规定》
GBJ50209-2002         《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB50015-2003          《建筑给排水设计规范》（2009版）
JGJ16-2008            《民用建筑电气设计规范》
GBJ50210-2001         《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB50314-2015           《智能建筑设计标准》
GB50395-2007          《视频安防监控系统工程设计规范》
GB 50396-2007          《出入口控制系统工程设计规范》
GB 50311-2016          《综合布线系统工程设计规范》
GB50198-2011           《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
GB50054-2011           《低压配电设计规范》
YY/T 0186-94           《医用中心吸引系统通用技术条件》
GB50751-2012           《医用气体工程技术规范》
GB50325-2010           《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006版）
GB50016-2014           《建筑设计防火规范》
GB50354-2005           《建筑内部装修防火施工及验收规范》
以及其他相应的国家施工及验收规范、质量检验评定标准。
在安装过程中，如果国家有更加严格的新的行业标准公布，则按新标准执行，验收时也按照新标准进行。但要与招标方沟通，且得到招标方认可方可实施。
各投标单位应以发标图纸及发标主要清单为依据，根据招标文件的要求，对招标范围内的各种装备，细化工程量清单进行报价，必须详细考虑工程所有内容，不得出现遗漏，否则将作为废标处理。
如果发标图纸、发标清单与招标文件要求有不一致之处，投标方请书面提出，待招标方确认。若各投标单位认为有发标图纸、发标清单与招标文件均无法明确的问题时，需书面提出，待招标方明确后再进行设计。
三、工程实施要求
1、本次招标内容与招标方提供的施工界面划分如下（工程实施范围见图纸和清单）：
	序号
	界面部位
	专业
	界面划分内容

	1
	地下一层A区中心供应
	土建装饰工程
	位置：2-2~2-6/1-AC~1-AG
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统如2021年3月末版通风图纸在有为净化区域预留排风机，按照2021年3月末版通风图纸预留风机。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3) 排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留管道，净化单位参照招标版净化图纸自行施工；（总包图纸上有风机且已招采，总包方负责风机安装，风管由净化专业安装）4)墙体管道留洞。包含系统深化、风管套管及剔凿开洞封堵修补等。
通风：完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。

	
	
	给排水工程
	总包：负责2-2~2-6/1-AC~1-AG轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-2~2-6/1-AC~1-AG轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架及回填土开挖夯实，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管、纯水系统图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-2~2-6/1-AB~1-AG轴总包图纸已有配电箱(含原配电箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域内的应急疏散照明系统（在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责2-1~2-6/1-AC~1-AG轴阴影交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板、预留点、防雷接地、等电位安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-2~2-6/1-AC~1-AG轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责2-2~2-6/1-AC~1-AG轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、桥接、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责、，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等，包含中心供应用空压机。

	2
	地下二层D区放化室
	土建装饰工程
	位置：1-3~1-5/1/1-H~1-K
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责。各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3) 排风机PJ-D-B201a~PJ-D-B201e设备及风管，由总包采买并施工,涉及风管由总包施工至净化区域内1米,为净化施工预留接口。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化。
通风：完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。         排风机PJ-D-B201a~PJ-D-B201e设备及风管，由总包采买并施工,1-6风管由总包施工至净化区域内1米,为净化施工预留接口

	
	
	给排水工程
	总包：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架及回填土开挖夯实，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与清扫口图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化、图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责1-3~1-5/1-H~1-K轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	3
	首层A区病理科扩增室、杂交室、分子病理室
	土建装饰工程
	位置：2-3~2-4/1-AG~1-AH
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验移，施工完成砂浆保护层后交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统如2021年3月末版通风图纸在有为净化区域预留排风机，按照2021年3月末版通风图纸预留风机。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。6）排风机PJ-A-101、PJ-A-102设备及风管，由总包采买并施工,涉及风管由总包施工至净化区域内1米,为净化施工预留接口。                                   
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)墙体管道留洞。包含系统深化等。

	
	
	给排水工程
	总包：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架及回填开挖夯实，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化、图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责2-3~2-4/1-AF~1-AH轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	4
	首层B区急诊手术室、急诊DSA
	土建装饰工程
	位置：1-11~1-16/1-P~1-T
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验、施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统如2021年3月末版通风图纸在有没为净化区域预留排风机，排风系统的风机与管道由净化专业施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。 5）完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。                             
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统由净化专业施工，参照招标版净化图纸自行施工；；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架及回填开挖夯实，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，、净化、图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责1-11~1-16/1-P~1-T轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道在净化分包范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	5
	二层A区中心手术室部、NICU、产房
	土建装饰工程
	位置：2-1~2-12/1-AB~1-AH、2-16~2-19/1-AB~1-AG、2-19~2-20/1-AG~1-AH
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3) 排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，排风系统的风机与管道由净化专业施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5)不包括三层A区空调水主管道。 6）完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。                             
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3) 排风系统由净化专业施工，参照招标版净化图纸自行施工； 4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴阴影区域给水热水管及阀门，出管井墙外1.0m处并干管沿东侧走廊敷设至交界墙，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责2-1~2-13/1-AB~1-AH轴、2-16~2-21/1-AB~1-AH轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道在净化分包范围内，手术部用汇流排及麻醉废气泵不在净化范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	6
	二层B区检验中心PCR
	土建装饰工程
	位置：1-11~1-15/1-R~1-S
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层
防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责

净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统如2021年3月末版通风图纸在有为净化区域预留排风机，按照2021年3月末版通风图纸预留风机。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）完全为净化区域服务的，由净化单位施工；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。                                
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3) 排风系统由净化专业施工，参照招标版净化图纸自行施工；；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责1-11~1-15/1-R~1-S轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水总包负责、消防电其它专业分包负责，净化专业配合

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	7
	二层C区妇产检查PCR
	土建装饰工程
	位置：1-14~1-16/1-F~1-G
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层
防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3) 地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层，4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）空调送回风为交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。

	
	
	给排水工程
	总包：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责1-14~1-16/1-E~1-G轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	8
	三层B区RICU
	土建装饰工程
	位置：1-11~1-15/1-S~1-U
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3) 排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机及管道，由净化专业自行施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）空调送回风系统没有2021年3月末版通风图纸显示，由净化专业自行施工。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3) 排风系统参照招标版净化图纸自行施工； 4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS、桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责1-11~1-15/1-S~1-U轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水总包负责、消防电其它专业分包负责，净化专业配合

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	9
	三层C区生殖中心
	土建装饰工程
	位置：1-11~1-16/1-A~1-E
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验移，施工完成砂浆保护层后交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统如2021年3月末版通风图纸在有为净化区域预留排风机，按照2021年3月末版通风图纸预留风机。（此区域西侧为交叉预留，总包施工管道到净化区域内1m处；东侧为净化招标图纸由净化自行施工）；4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）完全为净化区域服务的，由净化单位施工（此区域东侧）；有交叉的系统，由总包单位施工，风管施工至净化分界墙体1米，有阀门的安装阀门，在总包清单内的风机及竖向风管由总包单位施工（此区域西侧）。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。。

	
	
	给排水工程
	总包：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责1-11~1-16/1-A~1-E轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道，及此区域汇流排设备，在净化分包范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	10
	四层A区DSA
	土建装饰工程
	位置：2-6~2-12/1-AB~1-AC
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3) 排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，净化区域风管由专业按照招标图自行施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3) 排风系统参照招标版净化图纸自行施工； 4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS、等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责2-6~2-12/1-AB~1-AC轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	11
	五层A区中NICU
	土建装饰工程
	位置：2-17~1-8/1-AB~1-AE
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层
防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，净化单位参照招标版净化图纸净化自行施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）空调风：没有总包为净化区域预留情况，非净化区域由总包单位施工（包含在净化范围不预留但穿过情况）。净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，参照招标版净化图纸自行施工； 4)墙体管道留洞。包含系统深化等。
通                

	
	
	给排水工程
	总包：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，出管井并干管敷设至阴影区干管，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位。
净化专业：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责2-17~1-8/1-AB~1-AE轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道，在净化分包范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等+D75:D79D74:D79

	12
	五层C区门诊手术部
	土建装饰工程
	位置：1-11~1-16/1-J~1-N
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：，施工完成砂浆保护层后防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责3)排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，净化单位参照招标版净化图纸自行施工。4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）没有有交叉的系统，净化单位参照招标版净化图纸自行施工。；                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，净化单位参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。

	
	
	给排水工程
	总包：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，出管井并干管敷设至阴影区干管，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，对阴影区内排水点预留接驳口以便与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责1-11~1-16/1-J~1-N轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道，在净化分包范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	13
	十四层层流病房
	土建装饰工程
	位置：2-17~2-22/1-AB~1-AD
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  
注：总包防水施工完成闭水试验，施工完成砂浆保护层后移交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，净化单位参照招标版净化图纸自行施工；4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）空调风：没有交叉的系统，净化单位参照招标版净化图纸自行施工。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴阴影区域给水热水管及阀门，进入交界墙内20cm处安装阀门，在净化区域内的大楼的立管转换水平管，由总包施工。
净化专业：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴非阴影区域给水热水管、阀门、洁具、支吊架，以及除总包施工图预留排水水平干管和立干管外的排水管与透气管图纸全部内容，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线管敷设至交界面墙阴影侧配管盒及线缆，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴交界面墙非阴影侧强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。
净化专业：负责2-17~2-22/1-AB~1-AD轴交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：大楼气体管道预留到阀门箱，阀门箱箱体及后续净化区内管道，在净化分包范围内，包含管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等

	14
	屋顶层流机房
	土建装饰工程
	位置：2-17~2-21/1-AB~1-AC
总包：功能房间：
1）地面：①铺砖地面：垫层+60厚C15混凝土施工②橡胶地砖地面：垫层+50厚C20细石混凝土③橡胶卷材地面：垫层；
2）墙面：①树脂版墙面：BM连锁砌块②金属板墙面：石膏找平③涂料墙面：石膏找平
3）顶棚：结构面层  


注：总包防水施工完成闭水试验移，施工完成砂浆保护层后交净化单位，后期维修和保修期均由净化单位负责
各类管井：地面垫层、墙面石膏找平，顶棚为结构面层防滑地砖地面防水层及防水层下找平层在总包范围内
防火门、窗、卷帘由总包单位负责
净化：
1）上述除总包施工外的其他精装施工
2）中心供应不锈钢隔墙
3）轻质隔墙由净化分包施工

	
	
	暖通工程
	总包：1)空调水：预留净化空调水管道安装至功能机房分界墙内20cm处，末端安装关闭状态与管道同规格水阀。2)防排烟系统全负责；3)排风系统2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留排风机，净化单位参照招标版净化图纸自行施工；4)非净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。5）空调风：没有交叉的系统，净化区域内由净化单位参照招标版净化图纸自行施工。                              
净化专业：1)净化机组KJ\XJ系统：图纸深化的设备、净化机组接驳水管至总包(墙内20cm)处；净化风管全部负责。2)净化区域内风盘、多联机及连带的管道、阀门等全负责。3)排风系统如2021年3月末版通风图纸没有为净化区域预留风机、管道等，参照招标版净化图纸自行施工；4)墙体管道留洞。包含系统深化等。


	
	
	给排水工程
	总包：无
净化专业：负责区域内给水热水管、阀门、洁具、支吊架，排水管及透气管图纸全部内容，接驳口与总包连接，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	电气工程
	总包：负责六层C区净化机房及屋面层、屋顶机房层总包图纸已有配电箱(含原箱上的深化)以及由大楼负责的进线电缆、UPS等，桥架及线缆管槽敷设至交界面处阴影侧，所有区域的应急疏散照明系统(在总包设计图纸中净化图纸不含)、漏电报警及火灾电源监控的桥架及线管点位等。
净化专业：负责六层C区净化机房及屋面层、屋顶机房层内强电配管盒，净化图纸新增管槽、线缆并连接至原大楼接驳点，新增配电箱、插座箱、检修箱、接线箱、灯具、线缆、各种面板及设备带、预留点、防雷接地、等电位等安装及调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等

	
	
	弱电工程
	弱电专业：负六层C区净化机房及屋面层、屋顶机房层责交界面墙阴影侧弱电系统配管盒及线缆，及净化图纸原大楼弱电电线槽。净化区域内提供综合布线、门禁及监控系统机柜的供应安装。净化专业：负责六层C区净化机房及屋面层、屋顶机房层交界面墙非阴影侧弱电系统配管盒、线缆及图纸新增线槽并连接至原大楼接驳点；图纸面板、监控设备、执行器、传感器等点位设备安装及配合调试，包含系统深化、剔凿开洞封堵修补等，净化区域内背景音乐及相关设备、门禁及监控系统对应的弱电井交换机、理线器、配线架、网络跳线、门禁与消防联动接线由净化负责；净化区域内呼叫对讲、视频探视系统对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供；综合布线系统语音跳线，对应的理线器、配线架、网络跳线由净化负责，交换机由院方信息中心提供。

	
	
	消防工程
	消防水、消防电系统由总包负责，净化专业负责墙顶装饰面开孔等工作。

	
	
	动力工程
	净化专业：图纸医疗气体系统管线设备及调试、接大楼预留气体管道，剔凿开洞封堵修补等


2、各投标单位所选用产品、材料、设备应标明名称、规格型号、数量、产地、生产制造商和注册商标，并列出产品明细。
3、各投标单位应有能力在中标后在招标图纸基础上深化设计，达到施工图要求。
4、中标人负责提供的内容及要求：
4.1招标范围内的材料、设备采购方式需符合北京大学第一医院招标管理办法
4.2中标方负责招标范围内的设备和材料的采购、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作、提交竣工图纸、完成竣工验收、资料及售后服务等工作。
4.3负责各分部工程的专项验收，验收所需费用包括在本次报价范围中。
4.4需具有国家检验资质的机构出具检验报告后方可竣工验收。
4.5中标方在本项目竣工验收投入使用后需派驻现场3名工程师配合净化工程的使用，时长为：2年。
三、各分项工程技术要求
（一）装饰装修工程
1、地面材料选型
	区域名称
	位置
	地面材质及做法
	档次要求

	地下二层 D区放化室
	放化室、一更、二更、缓冲间、质控室
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	地下一层 A区中心供应
	污车存放间、污车清洗、清洗间、洁具间
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	走道、缓冲
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	备用配餐、器械打包灭菌区、内镜卸载区、敷料打包间、低温灭菌、环氧乙烷灭菌、一次品库、敷料间、无菌存放区
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	首层 A区病理科扩增室、杂交室、分子病理室
	扩增室、杂交室、分子病理室、缓冲
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	首层 B区急诊手术室、急诊DSA
	DSA1、DSA2、负压手术室
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	麻醉恢复、办公、主任办公室、值班、DSA医护走廊、库房、控制室、设备间、换鞋
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	患者走廊、缓冲、
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	污物暂存、DSA男医护更淋、DSA女医护更淋、男卫更、女卫更
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	DSA净化机房
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	二层 A区中心手术室部
	OR1-OR25、CT
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	洁净走廊、换床、缓冲
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	麻醉后监护室、麻醉临床研究办公室、苏醒间、谈话内、谈话外、中控室、高值耗材、前室、高值耗材、无菌品库耗材库、洁净辅房1、洁净辅房2、预麻室、体外循环间、消毒灭菌、快速清洗、清洁走廊、控制室、设备间、
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	污物处理、污物存放、污洗、病理间
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	二层 A区NICU
	蓝光治疗、足月儿、早产儿、低体重、隔离、缓冲、医护走廊、接婴
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	医生办公室、洗婴、治疗室、配奶间、拍片室、医护休息、谈话接待、消毒间、仪器库
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	隔离单间卫生间
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	二层 A区产科手术室
	手术准备
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	产科手术室
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	二层 B区检验中心PCR实验区
	PCR走廊、缓冲间、测序、产物分析、基因扩增、样本制备、试剂准备
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	二层 C区妇产检查PCR
	缓冲、羊水培养库、PCR、杂交室、DNA提取
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	三层 RICU
	RICU大厅、缓冲、2人间、单间1-4、隔离1-2、换床
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	谈话、视频探视、治疗、医生办公、处置
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	倒污
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	三层 C区生殖中心
	移植室、取卵室
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	洁净走廊、缓冲
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	IVF实验室1-2、冷冻室、液氮室、人工授精室、恢复室、被服室、无菌品室、等候、取精室、二次候诊、精液处理室、人工授精实验室、男科实验室、诊室、换鞋、医护准备间
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	清洁间、医卫、医护更衣
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	四层 A区DSA
	DSA1-DSA2
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	走廊、缓冲、苏醒、麻醉准备
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	库房、设备间、控制室
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	污物暂存
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	五层 A区中NICU
	NICU走廊、6床间、缓冲、缓冲接婴
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	库房、消毒间、护士长、主任医办公室、配奶间、意思五层NIC办公室、治疗室内、洗婴室、佩服库、设备库、拍片室、接待
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	污物暂存、卫生间
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	UPS、各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	五层 C区门诊手术部
	OR1-OR6
	橡胶卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	洁净走廊、缓冲、患者换床
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	麻醉恢复、器械库、无菌品库、一次品库、医护办公、库房、消毒灭菌、快速清洗、二次换鞋
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	男卫更、女卫更、污洗、污物暂存
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	新风机房、净化机房
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　

	十四层 层流病房
	百级层流病房1-8
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	医护走廊、治疗室、缓冲、库房、备餐、医办、换鞋
	透心抗静电PVC卷材地面,配套焊条焊接
	　

	
	男更、女更、药浴
	防滑地砖,填缝剂勾缝
	　

	
	各类管井
	干硬性水泥砂浆,随打随抹平
	　


详见工程量清单子目特征描述及图纸
2、墙面材料选型
	区域名称
	位置
	地面材质及做法
	档次要求

	地下二层 D区放化室
	放化室、一更、二更、缓冲间、质控室
	6mm厚无机预涂板
	　

	地下一层 A区中心供应
	污车存放间、污车清洗、清洗间、洁具间
	通体砖
	　

	
	走道、缓冲
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	备用配餐、器械打包灭菌区、内镜卸载区、敷料打包间、低温灭菌、环氧乙烷灭菌、一次品库、敷料间、无菌存放区
	6mm厚无机预涂板                                 
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	首层 A区病理科扩增室、杂交室、分子病理室
	扩增室、杂交室、分子病理室、缓冲
	50厚手工玻镁彩钢板，防火玻璃隔断，4mm厚不燃树脂板，玻璃隔断上部隔墙龙骨
	　

	首层 B区急诊手术室、急诊DSA
	DSA1、DSA2、负压手术室
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	麻醉恢复、办公、主任办公室、值班、DSA医护走廊、库房、控制室、设备间、换鞋
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	患者走廊、缓冲、
	8mm厚树脂板
	　

	
	污物暂存、DSA男医护更淋、DSA女医护更淋、男卫更、女卫更
	通体砖
	　

	
	DSA净化机房
	穿孔铝板吸声墙面
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区中心手术室部
	OR1-OR25、CT
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、换床、缓冲
	8mm厚树脂板
	　

	
	麻醉后监护室、麻醉临床研究办公室、苏醒间、谈话内、谈话外、中控室、高值耗材、前室、高值耗材、无菌品库耗材库、洁净辅房1、洁净辅房2、预麻室、体外循环间、消毒灭菌、快速清洗、清洁走廊、控制室、设备间、
	6mm厚无机预涂板                               防火玻璃隔断                             4mm厚不燃树脂板                                   玻璃隔断上部隔墙龙骨
	　

	
	污物处理、污物存放、污洗、病理间
	通体砖
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区NICU
	蓝光治疗、足月儿、早产儿、低体重、隔离、缓冲、医护走廊、接婴
	4mm厚不燃树脂板                                防火玻璃隔断                                       玻璃隔断上部隔墙龙骨
	　

	
	医生办公室、洗婴、治疗室、配奶间、拍片室、医护休息、谈话接待、消毒间、仪器库
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	隔离单间卫生间
	通体砖天棚工程
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区产科手术室
	手术准备
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	产科手术室
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	二层 B区检验中心PCR实验区
	PCR走廊、缓冲间、测序、产物分析、基因扩增、样本制备、试剂准备
	50厚手工玻镁彩钢板                                             防火玻璃隔断                                   
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 C区妇产检查PCR
	缓冲、羊水培养库、PCR、杂交室、DNA提取
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	三层 RICU
	RICU大厅、缓冲、2人间、单间1-4、隔离1-2、换床
	8mm厚树脂板                                                 防火玻璃隔断                                          4mm厚不燃树脂板                              玻璃隔断上部隔墙龙骨
	　

	
	谈话、视频探视、治疗、医生办公、处置
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	倒污
	通体砖
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	三层 C区生殖中心
	移植室、取卵室
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、缓冲
	8mm厚树脂板
	　

	
	IVF实验室1-2、冷冻室、液氮室、人工授精室、恢复室、被服室、无菌品室、等候、取精室、二次候诊、精液处理室、人工授精实验室、男科实验室、诊室、换鞋、医护准备间
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	清洁间、医卫、医护更衣
	通体砖
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	四层 A区DSA
	DSA1-DSA2
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	走廊、缓冲、苏醒、麻醉准备
	8mm厚树脂板
	　

	
	库房、设备间、控制室
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	污物暂存
	通体砖
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	五层 A区中NICU
	NICU走廊、6床间、缓冲、缓冲接婴
	8mm厚树脂板
	　

	
	库房、消毒间、护士长、主任医办公室、配奶间、意思五层NIC办公室、治疗室内、洗婴室、佩服库、设备库、拍片室、接待
	6mm厚无机预涂板天棚工程
	　

	
	污物暂存、卫生间
	通体砖
	　

	
	UPS、各类管井
	抗菌涂料
	　

	五层 C区门诊手术部
	OR1-OR6
	1.2mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、缓冲、患者换床
	8mm厚树脂板
	　

	
	麻醉恢复、器械库、无菌品库、一次品库、医护办公、库房、消毒灭菌、快速清洗、二次换鞋
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	男卫更、女卫更、污洗、污物暂存
	通体砖
	　

	
	新风机房、净化机房
	穿孔铝板吸声墙面
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	十四层 层流病房
	百级层流病房1-8
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	
	医护走廊、治疗室、缓冲、库房、备餐、医办、换鞋
	6mm厚无机预涂板
	　

	
	男更、女更、药浴
	通体砖
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　


每间手术间墙面预留嵌入式保温柜、保冷柜、杂物柜位置各一个
其他技术参数详见招标图
3、吊顶材料选型
	区域名称
	位置
	地面材质及做法
	档次要求

	地下二层 D区放化室
	放化室、一更、二更、缓冲间、质控室
	1.0mm铝扣板
	　

	地下一层 A区中心供应
	污车存放间、污车清洗、清洗间、洁具间
	1.0mm铝扣板
	　

	
	走道、缓冲
	1.0mm铝扣板
	　

	
	备用配餐、器械打包灭菌区、内镜卸载区、敷料打包间、低温灭菌、环氧乙烷灭菌、一次品库、敷料间、无菌存放区
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	首层 A区病理科扩增室、杂交室、分子病理室
	扩增室、杂交室、分子病理室、缓冲
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	首层 B区急诊手术室、急诊DSA
	DSA1、DSA2、负压手术室
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	麻醉恢复、办公、主任办公室、值班、DSA医护走廊、库房、控制室、设备间、换鞋
	1.0mm铝扣板
	　

	
	患者走廊、缓冲、
	2.0mm铝单板
	　

	
	污物暂存、DSA男医护更淋、DSA女医护更淋、男卫更、女卫更
	1.0mm铝扣板
	　

	
	DSA净化机房
	穿孔铝板吸声顶面
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区中心手术室部
	OR1-OR25、CT
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、换床、缓冲
	2.0mm铝单板
	　

	
	麻醉后监护室、麻醉临床研究办公室、苏醒间、谈话内、谈话外、中控室、高值耗材、前室、高值耗材、无菌品库耗材库、洁净辅房1、洁净辅房2、预麻室、体外循环间、消毒灭菌、快速清洗、清洁走廊、控制室、设备间、
	1.0mm铝扣板
	　

	
	污物处理、污物存放、污洗、病理间
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区NICU
	蓝光治疗、足月儿、早产儿、低体重、隔离、缓冲、医护走廊、接婴
	2.0mm铝单板
	　

	
	医生办公室、洗婴、治疗室、配奶间、拍片室、医护休息、谈话接待、消毒间、仪器库
	1.0mm铝扣板
	　

	
	隔离单间卫生间
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 A区产科手术室
	手术准备
	1.0mm铝扣板
	　

	
	产科手术室
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	二层 B区检验中心PCR实验区
	PCR走廊、缓冲间、测序、产物分析、基因扩增、样本制备、试剂准备
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	二层 C区妇产检查PCR
	缓冲、羊水培养库、PCR、杂交室、DNA提取
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	三层 RICU
	RICU大厅、缓冲、2人间、单间1-4、隔离1-2、换床
	2.0mm铝单板
	　

	
	谈话、视频探视、治疗、医生办公、处置
	1.0mm铝扣板
	　

	
	倒污
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	三层 C区生殖中心
	移植室、取卵室
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、缓冲
	2.0mm铝单板
	　

	
	IVF实验室1-2、冷冻室、液氮室、人工授精室、恢复室、被服室、无菌品室、等候、取精室、二次候诊、精液处理室、人工授精实验室、男科实验室、诊室、换鞋、医护准备间
	1.0mm铝扣板
	　

	
	清洁间、医卫、医护更衣
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	四层 A区DSA
	DSA1-DSA2
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	走廊、缓冲、苏醒、麻醉准备
	2.0mm铝单板
	　

	
	库房、设备间、控制室
	1.0mm铝扣板
	　

	
	污物暂存
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	五层 A区中NICU
	NICU走廊、6床间、缓冲、缓冲接婴
	2.0mm铝单板
	　

	
	库房、消毒间、护士长、主任医办公室、配奶间、意思五层NIC办公室、治疗室内、洗婴室、佩服库、设备库、拍片室、接待
	1.0mm铝扣板
	　

	
	污物暂存、卫生间
	1.0mm铝扣板
	　

	
	UPS、各类管井
	抗菌涂料
	　

	五层 C区门诊手术部
	OR1-OR6
	1.0mm厚电解钢板(有缝)
	　

	
	洁净走廊、缓冲、患者换床
	2.0mm铝单板
	　

	
	麻醉恢复、器械库、无菌品库、一次品库、医护办公、库房、消毒灭菌、快速清洗、二次换鞋
	1.0mm铝扣板
	　

	
	男卫更、女卫更、污洗、污物暂存
	1.0mm铝扣板
	　

	
	新风机房、净化机房
	穿孔铝板吸声顶面
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　

	十四层 层流病房
	百级层流病房1-8
	50厚手工玻镁彩钢板
	　

	
	医护走廊、治疗室、缓冲、库房、备餐、医办、换鞋
	1.0mm铝扣板
	　

	
	男更、女更、药浴
	1.0mm铝扣板
	　

	
	各类管井
	抗菌涂料
	　


4、净化区域门选型
1、本项目门窗均采用成品、净化密闭型门窗,成品应满足国家相应规范标准对放射性、屏蔽、隔声、气密性等项目的要求。墙体施工时应与成品门厂家配合预留及墙体加固。门窗的密实性能应满足相应的现行规范。
2、所有轻质墙体上的手动平开门门及窗洞口位置采用30*50*2mm镀锌方钢加固、自动门门洞加固采用10#镀锌槽钢加固,尺寸详见设计图纸。土建墙体上的门窗洞口,门窗安装前应做好相应预留预埋工作。
3、管井检修门门樘与开启方向墙面平;所有内窗均立墙开间中心。
4、所有门,窗除注明者外,门边距墙边均为100mm或居墙中。
5、具体构造详图、规格、密实性能均见成品厂家设计。
6、手术室门、走廊门除自动门外均需安装可停型闭门器、门吸及锁具,卫生间门设保险不设门锁。
7、除成品门自带门套外,装饰门套均采用1.2厚钢板喷塑(色彩同门体),门套边宽为40mm。8、本项目设置在防火墙、防火隔墙上的防火门、防火窗们应符合相现行国家标准的有关规定。
9、设计范围内的电动平移门、电动平开门,遇火灾时应可以自动开启,并保持开启状态。
10、凡图纸中标明1000mm宽的门、洞口,施工完成后门洞口净宽应不小于900mm。
11、防火门、窗不在净化专项设计范围内,样式、选型同原建筑设计,净化范围内防火门加工前,需现场核实洞口尺寸,复尺无误后方可加工安装。防火防护门样式选型同防火门,需提前与相关厂家沟通确认,单独生产。
5、手术部基本装备
	装 备 名 称
	配置数量
	规     格

	医用气体面盘
	1套/每间
	仅提供面盘箱。

	观片灯
	1个/每间
	嵌入式 ，Ⅲ级采用三联，Ⅰ、Ⅱ级级采用六联。

	多功能控制面板
	1个/每间
	a) 时钟、计时钟；②空气处理系统温，湿度显示及控制调节；③空气处理系统开关及运行状态；④手术无影灯开关，麻醉废气排放启停及故障报警，消防报警；⑤高效过滤网堵塞报警；⑥医气系统监控、报警。

	书写台（嵌入式）
	1个/每间
	柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板内嵌式安装。

	药品柜（嵌入式）
	1个/每间
	分四门开启，上下两层内均有不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板，柜门平开式。药品柜带抽屉2个，可锁。

	麻醉柜（嵌入式）
	1个/每间
	分四门开启，上下两层内均有不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板，柜门推平开式。

	器械柜（嵌入式）
	1个/每间
	分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板，柜门推拉或平开式。

	导管柜（嵌入式）
	2个/DSA手术室
	柜体采用1.2厚磨砂不锈钢板，柜门推拉或平开式。

	治疗设备用电插座箱1（嵌入式）
	3台/每间
	具备不锈钢面框，多功能插座，含2个接地端子， 220V电源插座4个/每台

	非治疗设备用电插座箱2（嵌入式）
	1台/每间
	具备不锈钢面框，多功能插座，含2个接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台

	层流送风天花
	1个/每间
	洁净手术室顶部送风天花，0.3μm＠99.99%。

	输液导轨（含吊钩2个）
	2个/每间
	可以上下调节高度

	无影灯
	1台/每间
	甲供

	保温柜
	1套/每间
	含收纳箱

	保冷柜
	1套/Ⅰ级手术室每间
	含收纳箱

	手术床
	1台/每间
	甲供

	吊塔
	3台/每间
	甲供，根据实际数量调整


（二）净化空调部分
1. 基本要求
选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。
2. 技术标准和规范
2.1  技术规范提出的是最低限度的要求。
2.2  设备的材料、制造、试验等，应采用适用于该项目的相应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。
2.3  技术标准和规范（但不限于）：
（1）《洁净手术室用空气调节机组》（GB/T 19569-2004）
（2）《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）
（3）《组合式空气处理机组》GB/T14294-93
（4）（部分引用AR1410标准、JISA标准、BS*EN1886-1998）
（5）《空调用通风机》（GB/10080-88）
（6）《高效空气过滤器》（GB13554-92）

（7）《空气过滤器》（GB/T14295-93）
（8）《空气冷却器与空气加热器》（GB/T14296-93）
（9）《空调设备用加湿器型式与基本参数》（JB/T514.1-91）
（10）《旋转电机 定额和性能》（GB755-2000）
（11）《组合式空气处理机组安全要求》（GB/10080-2001（GB10891-89））
（12）《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》（GB9068-88/HS5618）
（13）《标牌》（GB/T13306-1991）
3.净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：
3.1洁净循环空气处理机组：
a．功能段要求：混合段+风机段+初效过滤+中效过滤段+表冷+加热+加湿+出风段。
b．集中新风的配置“G4初效+F8中效”两重过滤器，自取新风循环机组配置“G4初效+F8中效+H11亚高效”三重过滤器。
c．40mm以上厚度面板，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。
d．表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。
e．冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa
f．采用知名品牌风机（详见品牌参考表）。
g．采用知名品牌电机（详见品牌参考表）。
h. 机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，表面经阳极氧化处理，防腐性能佳，强度要求达到相关规范和标准，机组箱体采用铝合金框架防冷桥结构, 防冷桥性能达相关规范和标准要求，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象。
i. 内表面清洁、平整，不锈钢板可耐各种消毒剂清洗，特别适合于净化空调系统。保温性能好；传热热阻大于 0.86m2.K/w。
j. 强度卓越，机内静压 1500Pa 之内，箱板无变形，最大可承受 2500Pa 机内静压。
k. 机组内静压1000Pa 时，机组漏风率不大于1%。
l. 风机选用优质无蜗壳离心风机，强度高、噪音低、性能稳定，所选用的风机风量-全压曲线应比较平缓，有系列化产品可供选择，以满足不同场合的风量、风压要求。电机为国际著名品牌全封闭风扇冷却异步电动机。电动机具有良好的调速性能，对符合变化具有良好的调节性。电机效率达到IE3及以上能效等级，防护等级为 IP55，F 级绝缘，标准配用电源为 380V/3P/50HZ。
m. 表冷器为紫铜管，带防腐亲水铝箔。采用干式水盘工艺，可保证运行期间水盘无积水，冷凝水盘选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。
n. 采用翅片式PTC电加热器，表面温度低，不发红，无明火，无火灾隐患；表面不带电，无触电危险；每片PTC后均设有高温保护开关。
o. 空调处理机组采用组合式功能段，风机段设观察窗、检修灯，可以在不停机的情况下，从外部观察风机的运行状况；表冷段和电加热段以及其他主要功能段均应有检修门，可以针对具体功能段进行故障检修。
p. 配置“初效(G4)+中效(F8)”两重过滤器。过滤器槽架要求：采用单元式过滤器槽架结构，使初、中、亚高效各级过滤器安装槽架的密封性能得到可靠保障。使更高一级过滤器的寿命得以延长。
q. 符合《洁净手术室用空气处理调节机组》规范GB/T1956-2004、《组合式空气处理机组》GB/T14294-93、《空气过滤器》GB/T14295-93；
r. 各功能段配有检修门易于清洁，维修方便，无沟槽光滑底板，符合洁德国DIN1946卫生洁净要求，不含硅胶，安全可靠。优质中空式橡胶密封条，使用使命长。
s. 铰链和门扣外置，通过锁扣调节确保检修门的气密性。检修门内外金属板无冷桥。机组风机段内置安全把手，保证机组内外均可开门。处于正压段的门把手带锁，并带意外开启安全装置。
t. 机组风机段配检修灯和观察窗，便于维护。
u. 每个机组单元底部配有100mm高的U 型钢架基础，可保证机组运输及稳定性。
v. 禁止使用普通的空调机组来代替医用洁净卫生型空调机组。
3.2洁净新风机组：
a.功能段要求：初效过滤+风机段+中效过滤+亚高效过滤段+表冷+加热+出风段。
b.配置“G4初效+F8中效+H11亚高效”三重过滤器。
c.40mm以上厚度面板，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。
d.表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。
e.冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa
f.洁净新风机组须设置深度除湿的辅助装置。
g.机组停机保护装置。
h.机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，表面经阳极氧化处理，防腐性能佳，强度要求达到相关规范和标准机组箱体采用铝合金框架防冷桥结构, 防冷桥性能达相关规范和标准要求，保证在任何自然条件下机组外部无凝露现象。
f.机组箱板采用防冷桥双面板金属保温板，壁板保温层厚度≥50mm, 传热热阻大于0.86m2.K/w。内外板钢板厚度≥0.6mm，外板采用外贴PE保护膜之烤漆镀锌钢板，内板采用304不锈钢板。机组整体保温性能达到相关规范和标准要求，保证机内外2500Pa压差下，箱体无明显变形；
i.箱体密封要求：所有接缝处需设有耐老化的密封胶条，箱板与框架之间需采用内藏式螺钉连接，无论正压或负压，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%，达到相关规范和标准要求；
g.采用干式水盘工艺，可保证运行期间水盘无积水，冷凝水盘选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。
k.表冷盘管采用防腐亲水铝箔，要求换热效率高，并能避免表冷器表面出现水滴改为水珠现象。
l.过滤器槽架要求：采用单元式过滤器槽架结构，使初、中、亚高效各级过滤器安装槽架的密封性能得到可靠保障，使更高一级过滤器的寿命得以延长。
m.选用知名品牌无蜗壳风机及风机马达。
n.空调处理机组采用组合式功能段，风机段设观察窗，可以在不停机的情况下，从外部观察风机的运行状况；表冷段和电加热段以及其他主要功能段均应有检修门，可以针对具体功能段进行故障检修；正压段检修门向里开，负压段检修门向外开，减低机组漏风率。
3.3普通新风机组：
a.功能段要求：初效过滤 +风机段+中效+表冷、加热+出风段。
b.配置“G4初效+F6中效”两重过滤器。
c.表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造，冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。
d.冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片，最大工作压力1.6MPa
e.采用知名品牌风机（详见品牌参考表）。
f.采用知名品牌电机（详见品牌参考表）。
3.4蒸汽加湿器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）。
b.采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。
c.具有运行状态指示和故障状态指示。
d.加湿喷管采用不锈钢材料。
3.5高效过滤器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）。
b. 高效送风口箱体采用电解板或不锈钢制作,表面喷塑,顶部有风量可调装置,铝板喷塑面板。
c. 采用PTFE高效过滤器，PTFE过滤器阻力比普通玻璃纤维高效过滤器低40%，有效降低风机运行能耗及风机噪音。
d. 采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。
e. 要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。
3.6定风量调节阀：
a. 著名品牌（详见品牌参考表）。
b. 风量调节器采用手动操作，无需事先就可以根据外面的刻度和指针将流量调到所需的值。可以加电动执行器，自动调节额定流量。
c. 压差范围为50至1000Pa之间。
d. 阻尼板活动灵活，并无需特别维护，气囊同时又是阻尼部件，流量精度高，流量范围4：1，外部有指针显示流量刻度，刻度误差约±4%。
e. 外壳和限流板为镀锌钢板，弹簧片为不锈钢。
3.7排风机：
a.著名品牌（详见品牌参考表）。
b.采用高效长寿马达。
c.采用离心式风机。
e.用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。
3.8保温材料：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品。
b.保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。
c.采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。
d.湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。
f.40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。
3.9消音器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品。
b.消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。
c.要求使用双层微穿孔或阻抗复合型消音器，消音器填充材料必须复合《洁净室施工及验收规范》GB50591-2012的规定要求，消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。
3.10控制器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品
b.微处理器采用32位或者16位，工作频率10MHZ及以上。
c.具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。
d.预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。
e.可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。
f.采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。
g.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。
h.每个控制器需配置独立的液晶操作面板。
3.11变频器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品
b.内置PID控制回路，可自行编写控制参数。
c.每台变频器必需独立配置操作显示屏。
d.安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。
e.每个变频器需配置独立的操作面板
3.12电动比例积分调节阀：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品
b.承压≥1MPa，执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。
c.介质温度范围：-25~120℃。
e.执行器采用模拟量信号控制或浮点式控制,模拟量信号采用统一的0~10VDC或4~20MA信号，工作电压：AC/DC24V，阀门关断力≥250Kpa。
f.执行器定位精度≤2%全行程。
3.13温湿度传感器、压差传感器：
a.著名品牌（详见品牌参考表）产品
b.具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。
c.测量控制用传感器精度≤3%；计量用传感器≤2%。
e.温湿度传感器时间常数≤20秒。
f.传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号。
g.工作电压：AC/DC24V
3.14手术室中央控制面板(触摸屏)：
a. 手术室中央控制面板具有净化机组运行、停机显示与调节控制；手术间照明、手术无影灯开关及光照度调节；麻醉废气排放系统开关及故障报警、医用气体报警；高、中、底效过滤器故障报警显示；呼叫对讲、电话通讯功能；具有时钟、计时钟、温、湿度状态、室内外压差等必要信息显示功能。
b. 箱体采用1.2mm304不锈钢磨砂板制作。
c. 书写台使用时，只需轻触上缘，即可放下书写台面，内置节能灯管会自动亮起，方便记录。
3.15手术室洁净送风天花：
a. 手术室采用医用专用洁净送风天花：
b. 层流天花的高效静压箱，采用零压密封技术；
3.16超静音风机箱：
a. 机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，最小噪音值20~45dB(风量100m/h~1900)；
b. 双向吸入型千叶涡轮扇叶设计，高效节能、大风量，省能源；
c. 静音风机，采用高性能扇叶，降低马达噪音 能耗低，寿命可达70,000小时以上。
3.17风管及材料要求：
a. 风管法兰采用国标型材，严禁使用非标产品。
b. 风管加工完成后须按相关标准及规范进行密封性能检查。
4.空调系统测试及要求
手术部及ICU需具有国家检验资质的机构出具检验报告后方可竣工验收。检测费用由中标方承担。对测试不合格项目，施工方应及时整改并承担二次检测费用，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，院方将保留追究其经济及法律责任的权利。
5. 售后服务
设备生产厂商须在中国设有独立的售后服务部门，方便以更快的速度响应，进行机组检修及部件更换。
（三）弱电系统部分
1、呼叫对讲系统：
（1）门诊手术部、手术部、层流病房、急诊手术室、DSA、生殖中心区域内设置呼叫对讲系统，呼叫主机设置在各区域护士站/办公室。
（2）每间手术室、每张病床等各设有一台呼叫分机。系统能实现主机与分机之间的呼叫、主机对分机进行群呼等功能。手术室内的呼叫分机为免提方式，设置在多功能控制面板上。
（3）其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。
2、信息发布系统
（1）在二层中心手术部的家属等候区域设置一台公告大屏、一台壁挂扬声器，系统主机设置在手术部护士站。
（2）系统用于发布各种文字信息、手术信息公告等。
（3）其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。
3、视频监控系统：
（1）各区域内设置电视监控系统。
（2）每间手术室、每间病房、洁净大厅、工作区域、主要出入口、走廊均设置彩色半球摄像机。
（3）视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥48小时）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。
（4）监控主机及显示器设在护士站/办公室。
（5）本工程视频监控系统由摄像机、硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成。
（6）主要出入口、走廊均设置彩色半球摄像机，视频监控系统主机设置在护士站/办公室。
（7）系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。
（8）硬盘录像机参数要求:
·前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷；
·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
·支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放；
·支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；
·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；
·支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
·支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
·支持标签定义、查询、回放录像文件；
·支持重要录像文件加锁保护功能；
·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；
·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；
·支持GB28181、Ehome协议接入平台；
·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
4、出入口控制系统：
（1）各区域内主入口设置刷卡门禁。
（2）换床入口、家属/患者等候入口设置可视对讲门禁主机，护士站/办公室设置可视对讲门禁分机。
（3）医护人员可刷卡进入，其他人员需通过可视对讲门禁主机与护士站/办公室的门禁分机取得联系，经工作人员同意后由工作人员遥控开门进入。
（4）其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。
5、综合布线系统：
（1）各区域内设置电话、网络布线系统。
（2）手术室内每个吊塔预留2路六类网络线，墙面按需设置六类网络终端，手术间网络对接HIS \PACS\LIS，走廊预留局域网Wi-Fi网络插座（只做内网）
（3）每间手术室设有一台电话分机，手术室内的电话分机为免提方式，设置在多功能控制面板上。
（4）预麻室、苏醒间、麻醉恢复、NICU、层流病房的每张床位设置1个六类网络终端，RICU的每个吊塔预留1路六类网络线。
（5）其他功能房、护士站等按建筑平面图要求设置电话、网络终端。
（6）每间层流病房设置网络电视接口。
6、背景音乐广播系统：
（1）二层手术部、三层生殖中心、五层门诊手术部区域内设置背景音乐系统。
（2）系统采用有线定压传送方式，分区控制方式，系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。
（3）手术室、实验室、病房、走廊、工作区等设置背景音乐天花喇叭。手术室、实验室、病房内可单独控制背景音乐音量。
（4）系统主机设备设置于护士站/办公室，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。
（5）系统采用有线定压传送方式，分区控制方式，系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；
（6）系统需预留消防接口，便于具备消防广播功能，大楼消防单位统一接入消防信号；
（7）该系统应包含天花喇叭、音控器、广播功放、DVD机、广播分区器、话筒、报警发生器、强插电源等；
（8）带前置广播功放参数要求:
	输出调整率
	由满载到空载，小于3dB

	输出方式
	P1，70V、100V定压输出

	辅助输出
	≥1V

	输入
	Mic2,3：600Ω, ≤3mV, 不平衡

	
	AUX1,2,MIC1：10kΩ, ≤300mV, 不平衡

	频响
	50Hz-16kHz (±3dB)

	谐波失真
	<1%  at 1kHz , 1/3额定输出电压

	信噪比
	Mic1,2,3：>75dB

	
	AUX1,2：>80dB

	音调调节
	低音：±10dB（100Hz）

	
	高音：±10dB（10kHz)

	保护
	交流保险丝, 直流输出，过载, 短路。

	默音功能
	Mic1(线路音频信号) 输入覆盖其它输入（衰减0 到 -30dB）

	电源
	AC 220V-240V/50Hz-60Hz


（9）广播分区器参数要求: 

	通道数
	10, 可任意选通

	输入容量
	70-100V , 10A

	输出容量
	每个通道　70-100V , 5A

	警报信号
	0/+24V, 0V（短路）有效

	保护
	AC 保险丝

	电源
	AC 220-240V/50-60Hz


7、探视对讲系统：
（1）RICU区域内设置探视对讲系统，探视主机设置护士站。
（2）每张床位设有一台床位分机，探视间/谈话间设有家属探视分机。
（3）分机自带摄像头和麦克风，便于探视进行。
（4）本系统仅预留系统管线，所有设备均为甲供，不在本次招标范围内
（四）强电部分
4.1 基本要求：
1、所有电气设备、元件采用品牌产品、安装应符合国家电气施工规范要求及验收规范；
2、电缆、电线、桥架、线管等材料选用及敷设，必须符合国家电气施工规范要求及验收规范要求，线路均穿金属桥架或金属管敷设；
3、配电总箱落地安装，所有配电分箱均采用嵌入式安装（电井内为明装），所有开关、插座均采用嵌入式安装。
4、每间手术间设置分配电箱。
5、其他技术要求详见招标图
4.2 配电系统主要设备技术要求：
1、配电箱及箱内主要元件：
2、配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。
3、配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。
4、配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。
5、配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
6、配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。
7、所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
4.1.1隔离电源（IT系统）：
a.医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15标准。
b.绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。
c.隔离电源柜内所采用的医用隔离变压器（H 级）、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应为同一品牌的产品。
d.所采用的隔离变压器的绝缘等级应为 H 级，泄露电流小于 200uA，变压器的噪声等级应小于 40dB，
e.耐压等级满足 4200V/分钟。
f.医用隔离变压器两个线包应内置 PT100 的温度传感器，绝缘监测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度；
g.绝缘监测仪应采用中文显示的方式或者支持中文显示功能，产品除具有绝缘监测、过载监测和
h.变压器温度监测功能外，还应具有对外接线断线监测功能。
i.绝缘监测仪的内阻抗应至少为 200kΩ;测试电压最大值不应大于5V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于 1mA；最迟在绝缘电阻降至 50 kΩ 时，应发出报警信号。
g.绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于 2s。
k.推荐品牌：采用知名品牌（详见品牌参考表）
（五）医用气体部分
5.1 基本要求
 (1)手术部设置氧气、真空吸引、压缩空气、二氧化碳、笑气、氮气和麻醉废气排放七种气体,气体管道由该层医用气体管井引入;麻醉废气排放
系统采用麻醉废气气环泵排放。
(2)NICU、RICU、急诊/日间/妇科/DSA手术室、层流病房设置氧气、真空吸引、压缩空气三种气体,气体管道由该层医用气体主管道预留医用气体接口引入。
(3)生殖中心取卵、移植室、恢复室设置氧气、真空吸引、压缩空气三种气体,气体管道由该层医用气体主管道预留医用气体接口引入。
生殖中心培养箱设置高纯度二氧化碳、氮气及标准气体三种气体,气源设备位于本层汇流排间。
(4)中心供应室设置压缩空气及蒸汽,压缩空气由本层中心供应专用空压机房内的气源设备提供,蒸汽由大楼动力专业预留。
(5)超压排放:所有正压系统均设超压排放安全阀,开启压力为高于最高工作压力0.02MPa,关闭压力为低于最高工作压力0.05MPa。
(6)手术室的医用气体报警信号引至中控室、并在每间手术室设气体压力显示。其他区域报警信号在就近护士站由报警箱提供本地声光报警,同时报警信号远传至
控制室。远传报警由智能化专业实现,详见智能化图纸。
五、终端形式及配置
1)手术部每间的气体终端分别配置在吊塔和墙腰配气箱上。
吊塔上配置氧气、真空吸引、压缩空气、二氧化碳、笑气、氮气和麻醉废气排放终端各一个;吊塔上终端上要自带维修阀。
墙腰上配置氧气、真空吸引、压缩空气、二氧化碳、笑气、氮气终端各一个。内装各种气体的压力显示仪表和气体维修阀。
2)门诊、急诊、妇科、DSA手术室每间的气体终端分别配置在吊塔和墙腰配气箱上。
吊塔上配置氧气、真空吸引、压缩空气终端各一个;吊塔上终端上要自带维修阀。
墙腰上配置氧气、真空吸引、压缩空气终端各一个。内装各种气体的压力显示仪表和气体维修阀。
3)RICU、NICU设置三气,RICU安装横梁式吊架,NICU安装综合医疗柱。每床终端配置为:氧气、压缩空气、真空吸引各2个。
4)层流病房设置三气,安装医用设备带,每床终端配置为:氧气、压缩空气、真空吸引各1个。
5)苏醒室设置三气,安装医用设备带,每床终端配置为:氧气、真空吸引各2个,压缩空气1个。
预麻室设置三气,安装医用设备带,每床终端配置为:氧气、真空吸引、压缩空气各1个。
6)生殖中心移植室、取卵室设置三气,安装墙腰配气箱:每床终端配置为:氧气、真空吸引、压缩空气各1个。
生殖中心恢复室设置三气,安装医用设备带:每床终端配置为:氧气、真空吸引、压缩空气各1个。
生殖中心培养箱设置高纯度二氧化碳、氮气及标准气体三气,每两个培养箱设置一组末端调压阀。
7)中心供应压缩空气及蒸汽管道,在接入设备前设置截止阀及压力表。蒸汽管道末端设置疏水阀,疏水后排至中心供应区域高温排水管。
2、ICU医用气体配置
ICU氧气终端、负压吸引和压缩空气每床一组，ICU每床采用吊塔（甲供），中标方负责预留三气管道，并配合安装。
3、气体终端采用进口品牌（德标），必须操作方便，接口具备互换性。

5.2 医用气体系统主要设备技术要求：
5.2.1麻醉废气排放终端：
a.采用压缩空气射流式麻醉废气排放系统。
b.符合EN737-2、EN737-4标准。
c.每间手术室废气终端均可单独调压，单独排放，互不干扰。
5.2.2 床头设备带：
a.铝型材结构体，外型上下设有弧型过渡流线，壁厚不小于1.5mm；
b.内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求；
c管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道；
d面板采用活动扣板式设计，方便作日常检修；
e设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。
5.2.3气体输出口：
a.采用德制，符合DIN EN 737-1:1998及DIN 13620-2标准；
b.输出口表面颜色应符合国际通用标准；
c.输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；
e.各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000次以上；
f.输出口能带气维修。
5.2.4 压力管道元件：
高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，须有检验合格证，经检验合格后方能用于工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。
5.2.5氧气流量计：
按照使用科室区域为单位，每区域安装一个氧气流量计 （有数据输出接口），实现远程汇总、监控、报警等。
（六）给排水工程
一、系统设计总体要求：
①、给水系统
1、给水系统:各区域给水接自大楼给水系统。
2、热水及回水系统:各区域热水接自大楼热水系统,热水循环温度均在55%%DC以上。
手术部刷手池热水应采用恒温供水,且末端温度可调节,供水温度为30%%DC到35%%DC。
3、给水热水横管标高由管道综合断面图控制。
②、排水系统
1、所有区域的排水均排至大楼排水系统,然后排至医院污水处理设施,处理达标后排至市政污水管道。
中心供应室的高温水单独收集经室外降温池处理后排放至院区废水管网。
2、不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏。手术室内不设地漏。
3、水封装置的水封深度不得小于50mm,且不得大于100mm。严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。
4、卫生间未注明标高的给水排水横管应尽量贴楼板梁底敷设,未注明位置的给水排水立管应尽量靠近墙边角。楼板下未注标高的排水横管,
起点控制标高以管顶外皮离第一道梁15mm为起点标高。排水横支管除注明标高及坡度外,均按下列坡度施工。
管径(mm)
通用坡度(%)
最小坡度(%)
DN50/DN75
3.5%/2.5%
2.5%/1.5%

DN100
2.0%
1.2%

DN125
1.5%
1.0%

DN150
1.0%
0.7%

DN200
0.8%
0.5%

③、卫生洁具选用
1、为降低交叉感染率,防止手碰龙头而沾染细菌,手术部的刷手池采用感应自动水龙头。刷手池槽体采用不锈钢材质。
2、洗手盆设感应式龙头;坐便器采用不大于6L水箱,且两档出水;污水池使用陶瓷片芯龙头。
3、卫生洁具安装详见国标图集09S304,给水配件应采用节水型,符合规范《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)第6.1的要求,并具有产品合格证。
4、卫生器具应采取防止污水外溅的措施。 
5、卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 
(1)出水口不得被任何液体或杂质所淹没;
(2)出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。
6、严禁生活饮用水管道与大便器采用非专用冲洗阀直接连接。 
7、下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯: 
(1)构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;
(2)其他设备的排水口或排水沟的排水口。
④、管材、保温及阀门
管材及连接
(1)室内生活给水、热水系统的管道均采用薄壁不锈钢管。DN≤100mm时采用卡压连接,DN>100mm时采用沟槽式卡箍连接。所有管材、管件
必须进行内外表面酸洗钝化处理,应符合相应国家规范和标准的要求。 卫生指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219—1998)。
(2)重力流污水管及通气管采用柔性机制排水铸铁管(A型),承插式法兰连接,双面45°橡胶密封。具体执行《建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T178-2013。 中心供应室高温排水管、压力排水管,采用内外壁热镀锌钢管,DN≤80采用螺纹连接,DN≥100采用沟槽式连接。 

二、招标方负责提供水源至各楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由投标方负责；招标方负责提供循环热水。
三、洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。
四、招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。
五、给水管采用铜管，排水管采用柔性铸铁排水管。
六、管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。
七、所有给水管采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料。
八、洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。
九、洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。
十、洁净区的排水横管直径应比常规大一级。手术部专用感应洗手池需符合医院临床提出的要求。
（七）其他设备
无
四、洁净设备采购质量技术要求
	专业
	材料和工程设备
	品牌/厂家
	备注

	装
修
材
料
	树脂板
	富美家/威盛亚/爱克
	或同档次

	
	射线防护铅板
	鲁泰/三舟/舜通
	或同档次

	
	电解钢板
	宝钢/首钢/鞍钢
	或同档次

	
	玻璃原片/玻璃墙板/玻璃隔断
	南玻/耀皮/信义
	或同档次

	
	无机预涂板
	强冠/林音/卡利
	或同档次

	
	釉面砖
	马可波罗/诺贝尔/蒙娜丽莎
	或同档次

	
	手工玻镁岩棉夹心彩钢板
	林森/东方容大/苏州润迪
	或同档次

	
	同质透心橡胶卷材
	诺拉/丽杰/保丽
	或同档次

	
	同质透心PVC卷材
	阿姆斯壮/得嘉/洁福
	或同档次

	
	防滑地砖
	马可波罗/诺贝尔/蒙娜丽莎
	或同档次

	
	铝板/铝扣板
	欧陆/至高/乐思龙
	或同档次

	
	石膏板
	龙牌/可耐福/泰山
	或同档次

	
	无机涂料
	华润/多乐士/立邦
	或同档次

	
	钢质平开密闭门
钢质平开密闭门+射线防护
电动平开密闭门
电动平开密闭门+射线防护
电动平移密闭门
电动平移密闭门+射线防护
电动平开玻璃门
电动平移玻璃门
不锈钢框玻璃窗
不锈钢框玻璃窗+射线防护

	欧宝（西班牙）/赛思科/凯特（仅中心手术室部手术室电动门）
	或同档次

	
	
	中冠/铸成/瑟路绅
	或同档次

	
	成品互锁传递窗
	铭铉/华医净/浩东
	或同档次

	
	钢质平开门
	铸诚/欧尼克/瑟路绅
	或同档次

	
	防火门
	铸诚/天明/森林
	或同档次

	
	树脂门
	中冠/欧尼克/瑟路绅
	或同档次

	
	自流平（PVC和橡胶）
	京鑫绿石/美圣雅恒/耐齐
	或同档次

	
	防水
	东方雨虹/科顺/中建友
	或同档次

	
	保温、保冷柜
	松下/海尔/福意联
	或同档次

	
	台下盆
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	柱盆
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	医用刷手池
	铭轩/鸿涛/浩东
	或同档次

	
	淋浴器（带手持）
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	小便斗
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	小便斗感应
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	感应龙头
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	普通龙头
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	墩布池
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	其他洁具
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	脚踏阀(大便器用)
	九牧/惠达/箭牌
	或同档次

	
	不锈钢管（冷热水）
	宝地/铭扬/永上
	或同档次

	
	阀门（冷热水）
	克罗斯/西博思
	或同档次

	医
用
气
体
	气体终端(净化等重要区域）
	德尔格、联合、艾尔
	同等规格或以上

	
	设备带
	宇峰、晴杨、捷高
	同等规格或以上

	
	稳压箱
	宇峰、捷高、林邦
	同等规格或以上

	
	报警器
	宇峰、捷高、林邦
	同等规格或以上

	
	氧气流量计
	矽翔、东华、利华
	同等规格或以上

	
	气体管路（紫铜）
	青岛宏泰、海亮、中佳
	同等规格或以上

	
	气体管路（不锈钢）
	温信特钢、永上、康帕斯
	同等规格或以上

	
	开关、插座、空开、断路器
	ABB、施耐德、西门子
	同等规格或以上

	
	气体阀门
	宁波祥安/慈溪安波/浙江中南
	或同档次

	弱
电
工
程
	综合布线
	清华同方/普天天际/罗格朗
	或同档次

	
	信息面板（单孔、双孔）
	清华同方/普天天际/罗格朗
	

	
	机柜
	华为/新华三/APC
	或同档次

	
	喇叭
	JBL /海康威视/迪士普
	或同档次

	
	喇叭功率放大器
	JBL /海康威视/迪士普
	或同档次

	
	呼叫对讲系统
	神州视翰/来邦/亚华
	或同档次

	
	信息发布
	神州视翰/来邦/亚华
	或同档次

	
	视频监控系统
	海康、大华、宇视、紫光华智、华为
	或同档次

	
	建筑设备监控系统
	霍尼韦尔、施耐德、江森
	或同档次

	
	镀锌线槽
	江苏世林/江苏华鹏/大全集团
	或同档次

	
	出入口控制系统
	卓普时代、霍尼韦尔、博世
	或同档次

	
	视频探视
	神州视翰/亚华/安居宝
	或同档次

	
	服务器
	华为/新华三/浪潮
	或同档次

	
	电脑
	戴尔/惠普/联想
	或同档次

	
	交换机
	华为/新华三/锐捷
	或同档次

	
	房间压力传感器
	西门子/霍尼韦尔/江森
	或同档次

	强
电
	电缆电线
	上海盛华/宝胜/远东
	或同档次

	
	消防应急疏散、
应急照明（系统含灯具）
	浙江台谊/珠海西默/湖南志昂
	或同档次

	
	插座、开关面板
	施耐德/西门子/ABB
	或同档次

	
	照明灯具、光源
	飞利浦/台夏/无锡华东
	或同档次

	
	配电箱元器件
	施耐德/西门子/ABB
	或同档次

	
	隔离变压器
	施耐德/本德尔/安科瑞
	或同档次

	通
风
空
调
	净化新风机组、 空气循环机组
	中心手术部：徳国韦氏（WEISS）、德国罗格斯 （ROX） 、罗百特
	或同档次

	
	
	其他：雅士、爱科、天加
	

	
	深度除湿段
	雅士、爱科、天加
	或同档次

	
	加湿装置
	环润、卡乐、诺德曼
	或同档次

	
	非净化新风机组、空气循环机组
	天加、麦克维尔、雅士
	或同档次

	
	风机盘管
	天加、麦克维尔、雅士
	或同档次

	
	送、排风机
	双城、双菊、绿岛风
	或同档次

	
	多联机
	大金、日立、美的
	或同档次

	
	风口、风阀、 VAVbox
	威士文、上海显隆、菲尼克斯、
	或同档次

	
	过滤器
	AAF、剑桥、宝源
	或同档次

	
	送风天花
	铭轩、浩东、中信
	或同档次

	
	电动阀执行器
	霍尼韦尔、西门子、搏力谋
	或同档次

	
	手动阀
	台湾富山、上海精工、博阳
	或同档次

	
	镀锌钢管
	上海申力、上海昊力、天津利达
	或同档次

	
	不锈钢金属软连接
	上海精工阀门有限公司、天津卡尔斯阀门股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司
	或同档次

	
	橡塑保温材料
	福乐斯、华美、华威
	或同档次

	
	变频器
	施耐德、ABB、西门子
	或同档次

	
	温度传感器
	E+E、西门子、搏力谋
	或同档次

	
	压力传感器、压差传感器
	西门子、霍尼韦尔、搏力谋
	或同档次

	
	流量传感器
	ABB、E+H、西门子
	或同档次

	
	一氧化碳、二氧化碳传感器
	霍尼韦尔、西门子、搏力谋
	或同档次

	
	防冻开关、空气压差开关
	霍尼韦尔、西门子、搏力谋
	或同档次

	
	电能表
	横河、E+H、西门子
	或同档次

	
	温控器
	江森、西门子、霍尼韦尔
	或同档次

	
	控制系统
	江森、西门子、霍尼韦尔
	或同档次

	
	弱电系统元器件
	江森、西门子、霍尼韦尔
	或同档次


	系统名称
	品牌

	能耗管理系统
	霍尼韦尔、合众、江森、施耐德及同档次

	医护对讲系统
	中科医信、亚华、南格、神州视翰及同档次

	医疗探视及监控系统
	南师大、亚华、南格、神州视翰及同档次

	综合布线系统
	康普、泛达、西蒙及同档次

	数字电视
	歌华、联通、移动及同档次

	信息网络系统
	华为、华三、锐捷、思科及同档次

	标准时钟系统
	北极星、烟台持久、西安同步及同档次

	框架断路器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	塑壳断路器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	塑壳漏电断路器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	微型断路器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	微型隔离开关
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	微型漏电断路器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	负荷隔离开关

	施耐德、ABB、西门子及同档次

	交流接触器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	软启动器
	施耐德、ABB、西门子及同档次

	双电源自动转换开关
	施耐德、ABB、西门子、高森及同档次

	手动转换开关
	施耐德、ABB、西门子、高森及同档次

	浪涌后备保护开关
	施耐德、ABB、西门子、松下、飞利浦、高森、中力及同档次

	浪涌保护器
	施耐德、ABB、西门子、松下、飞利浦、高森、中力及同档次

	智能照明模块
	施耐德、ABB、西门子、爱瑟菲、启冠及同档次

	电压表/电流表/多功能电度表
	施耐德、ABB、西门子、合众慧能及同档次

	电气火灾监控模块
	北京明日、高森、安科瑞、航天常兴及同档次

	消防电源监控模块
	北京明日、高森、安科瑞、航天常兴及同档次

	控制保护开关
	江苏远泰、浙江中凯、沈阳明鑫及同档次

	余压控制器
	安科瑞、航天常兴、中消恒安及同档次

	隔离式变压器及绝缘监视装置
	本德尔、施耐德、ABB、安科瑞及同档次

	PLC
	施耐德、ABB、西门子及同档次


附图：施工现场现状平面图
说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。
第六章  工程量清单专用部分
第六章  工程量清单专用部分
1.工程量清单说明
1.1  工程量清单编制依据

1.1.1  本工程量清单依据的计量计价规范：                                    
1.1.3  补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明：        
2.投标报价说明
2.1  投标报价的依据
投标报价应当根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（10）其他相关资料：                                              

2.4  总价措施项目报价
2.4.2  安全文明施工费的具体要求：                                        

2.5  其他项目清单报价
2.5.4  在合同履行过程中，配合服务费的调整方法：                        
2.7  投标报价需要说明的问题
2.7.7  有关投标报价的其他说明：                                      

3.其他说明
3.3  需要补充的其他说明
4.工程量清单与计价表
4.1  工程量清单封面
                                         工程

工程量清单

工程造价

招 标 人：                         咨 询 人：                          

               （单位盖章）                      （单位资质专用章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                      

               （签字或盖章）                       （签字或盖章）

编制人：                              复核人：                             

        （造价人员签字盖专用章）               （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：      年    月    日      复核时间：      年     月    日
 4.2  投标总价表
投 标 总 价

招 标 人：                                                  

工程名称：                                                  
投标总价（小写）：                                                  

                  （大写）：                                                  
投 标 人：                                                    
       （单位盖章）

法定代表人                          

或其授权人：                                                      
                                     （签字或盖章）

编制人：                                                 
                                    （造价人员签字盖专用章）

编制时间：          年       月      日
4.3  总说明
总 说 明
工程名称：                                                      第  页 共  页

	


4.4  工程项目投标报价汇总表
工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                    第   页  共   页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	其中：

	
	
	
	暂估价
（元）     
	建筑垃圾运输处置费
（元）              

	1
	分部分项工程
	
	
	

	1.1
	（XXXX单项工程）
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	
	

	2.1
	其中：安全文明施工费
	
	
	

	2.2
	其中：施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	

	3
	其他项目
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额（不包括计日工）
	
	
	

	3.2
	其中：计日工
	
	
	

	3.3
	其中：配合服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	

	4.1
	其中：农民工工伤保险
	
	
	

	5
	税金
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	
	


4.5  单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
工程名称：   （XXXX单项工程）                                  第   页  共   页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：

	
	
	
	暂估价
（元）     
	弃土或渣土运输和消纳费（元） 

	1
	分部分项工程
	
	
	

	1.1
	（XXXX单位工程）
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	单价措施项目
	
	
	

	2.1
	（XXXX单位工程）
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	


4.6  单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：  （XXXX单位工程）                                   第  页 共  页
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.1.1
	其中：弃土或渣土运输和消纳费
	
	

	1.2
	
	
	

	1.2.1
	其中：弃土或渣土运输和消纳费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	单价措施项目
	
	

	2.1
	
	
	

	
	
	
	

	2.2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合  计
	
	


4.7  分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

	序号
	子目编码
	子目名称
	子目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
4.8  综合单价分析表
综合单价分析表

工程名称：                                                                                                      第  页 共  页

	子目编码
	
	子目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额

编号
	定额子目名称
	定额

单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	企业管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小  计
	
	
	
	
	

	元/工日
	未计价材料费
	

	清单子目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	暂估单价(元)
	暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	
	
	
	

	
	材料费小计
	
	
	
	


注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

4.9  总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	子目名称
	除税金额（元）
	含税金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	明细详见表4.9-1

	2
	
	夜间施工增加费
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	5
	
	已完工程及设备保护
	
	
	

	6
	/
	施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	明细详见表4.9-2

	7
	
	赶工增加费（如有）
	
	
	

	8
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

4.9-1  安全文明施工费明细表
安全文明施工费明细表

工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	子目名称
	除税金额（元）
	含税金额
（元）
	备注

	
	
	
	实际成本（元）
	企业管理费（元）
	利润
（元）
	小计
（元）
	
	

	1
	
	管理目标等级（       ）对应的《图集》标准内项目措施费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全施工费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	环境保护费
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	特殊安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	其他特殊安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。
3.“管理目标等级（       ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（       ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

4.9-2  施工垃圾场外运输和消纳费明细表

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	子目名称
	计算基础
	费率（%）
	除税金额
（元）
	备注

	1
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	

	1.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	

	1.2
	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	（XXXX单项工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	

	2.1
	
	（XXXX单位工程）施工垃圾场外运输和消纳费
	
	
	
	

	2.2
	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

4.10  其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                第  页 共  页

	序号
	子目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额（不包括计日工）
	项
	
	明细详见表4.10-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料和工程设备暂估价
	—
	
	明细详见表4.10-2

	3
	计日工
	
	
	明细详见表4.10-3

	4
	配合服务费
	
	
	明细详见表4.10-4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	--


注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。
4.10-1  暂列金额明细表
暂列金额明细表

工程名称：                                                    第  页 共  页

	序号
	子目名称
	计量单位
	暂列金额
	备注

	
	
	
	除税金额
（元）
	税金
（元）
	含税金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

4.10-2  材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：                                                       第   页   共   页
	序
号
	材料（设备）名称、
规格、型号
	计量
单位
	暂估单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
4.10-3  计日工表
计日工表

工程名称：                                                   第  页 共  页

	编号
	子目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	劳务（人工）
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润（不包括规费和税金）在内的固定百分比：
	%

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总    计
	


注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。
4.10-4  配合服务费计价表
配合服务费计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人供应材料和设备
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	　
	
	　
	　


注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
4.11  规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	（XXXX单项工程）
	
	
	
	

	1.1.1
	（XXXX单位工程）
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	1.2
	（XXXX单项工程）
	
	
	
	

	1.2.1
	（XXXX单位工程）
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合计
	
	


4.12  措施项目清单组价分析表
	措施项目报价组成分析表

	工程名称：
	

	子目编码
	措施项目名称
	拟采取主要方案或投入资源描述
	实际成本详细计算过程
	报价构成分析
	报价金额

	
	
	
	
	实际成本
	企业管理费
	利润
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


4.13  费率报价表
	费率报价表

	工程名称：                                                               
	

	序号
	费用名称
	取费基数
	报价费率（%）

	A
	           工程
	　
	　

	A.1
	企业管理费
	　
	　

	A.2
	利润
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	B
	           工程
	　
	　

	B.1
	企业管理费
	　
	　

	B.2
	利润
	　
	　

	
	
	　
	　

	C
	总价措施项目
	　
	　

	C.1
	企业管理费
	　
	　

	C.2
	利润
	　
	　

	
	
	　
	　

	…
	……
	　
	　

	
	
	　
	　

	
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　


4.14  主要材料和工程设备选用表
	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：

	序号
	材料和工程设备名称
	单位
	单价
	数量
	品牌/厂家
	规格型号
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


第七章  图纸
1.图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.图  纸
作为招标文件组成部分的图纸（见图纸目录），随招标文件一并提供给投标人。

第八章  投标文件格式
                （专业承包工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
二、授权委托书
三、联合体协议书（如有）
四、投标保证金 （如有）
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、信誉要求资料
十、其他材料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             (招标人名称)
在考察现场并充分研究               （专业承包工程名称）（以下简称“本专业承包工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                        
RMB￥：                                              元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本专业承包工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
安全文明施工费(含税)RMB￥：                                  元
建筑垃圾运输处置费(含税)RMB￥：                              元
赶工增加费(含税)RMB￥（如有）：                               元
农民工工伤保险费RMB￥：                                      元
暂列金额（不包括计日工部分）（含税）合计金额RMB￥：           元
······
如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本专业承包工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：           （￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的项目经理            （姓名）身份证号：               ，为我方委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。
投标人：                       （盖单位章）
法人代表或委托代理人（签字）：                  
日    期：          年      月      日
备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

工程名称：                （专业承包工程名称）
	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	工期
	1.1.4.3
	        日历天
	

	2
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	3
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	

	4
	逾期竣工违约金
	11.5
	
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	
	

	6
	质量标准
	13.1
	
	

	7
	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	9.6
	
	

	8
	价格调整的差额计算
	16.1
	□采用价格指数权重调整价格差额，见价格指数权重表
□采用造价信息调整价格差额
□其他价格调整方法
	

	9
	预付款额度
	17.2.1
	
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	
	

	11
	质量保证金额度
	17.4.1
	
	

	12
	联合体成员分工比例
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                       （盖单位章）
法人代表或委托代理人（签字）：                  
日   期：         年      月      日
价格指数权重表
	名    称
	基本价格指数
	      权             重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	
	B1
	__ 至__
	
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	__ 至__
	
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	__ 至__
	
	

	
	…….
	…..
	
	….
	.........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	             合            计
	    1．00
	


备注：在合同条款第16.1款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。
二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地    址：                                            
成立时间：            年           月           日

经营期限：                                            
姓    名：                    性     别：              

年    龄：                    职     务：             
系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                               投标人：                       （盖单位章）
日期：         年      月     日

二、授权委托书

（适用于签署投标文件）
本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （专业承包工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：                                                         

                                                         。
委托期限：                                                         

                                                         。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

日期：         年       月       日
备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。
三、联合体协议书
牵头人名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
成员二名称：                                                 
法定代表人：                                                 
法定住所：                                                   
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

                   （招标人名称）（以下简称招标人）        （专业承包工程名称） (以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本专业承包工程施工承包合同（以下简称承包合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.在本专业承包工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本专业承包工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

日期：        年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
四、投标保证金
         

  （招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （专业承包工程名称）的投标，                             （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                。
本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或授权人：                   （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          
日期：        年      月      日

五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知第3.7.4项中关于施工组织设计的模块编制本专业承包工程的施工组织设计。
其中：
安全文明施工方案应当按以下要求进行编制：                                    

投标人压缩定额工期的，应当编制赶工技术方案。赶工技术方案按以下要求进行编制： 赶工技术方案应明确按期完成并保证工程质量、安全的具体技术措施，承担相应的工程质量安全责任。投标人压缩定额工期超过10%（不含）的，投标人的相关技术措施应组织专家论证并通过施工单位的企业技术负责人审批；专家论证报告及企业技术负责人审批资料的扫描件放入第3.1.1项第（10）目其他资料中。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本专业承包工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表一：拟投入本专业承包工程的主要施工设备表

拟投入本专业承包工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本专业承包工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

	按工程施工阶段投入劳动力情况

	   阶段
工种
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本专业承包工程中
担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	身 份 证
	

	学 历 
	
	职 称 
	
	职 务
	 

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	注册建造师证书名称
	
	
	

	注册建造师证书编号
	
	
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表
	工作岗位名称
	

	姓     名
	
	年    龄
	

	性     别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩

	时  间
	参加过的类似工程名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会
信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证编号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）财务状况

财务状况指经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

（三）近年完成的类似工程情况

	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣（完）工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	

	备注
	


（四）正在施工的和新承接的工程情况

	工程名称
	

	工程所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣（完）日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	
	身份证号
	

	技术负责人
	
	身份证号
	

	总监理工程师
	
	联系电话
	

	工程描述
	

	备注
	


（五）项目经理简历表
1.相关简历同本章附件七（二）“附1：项目经理简历表”。

2.本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

九、信誉要求资料
1.近年发生的诉讼和仲裁情况
说明：
投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。
2.近年企业不良行为记录情况
3.在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况
4.其他
十、其他材料

（一）与投标人存在关联关系的单位情况说明
备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理、招标代理等单位情况。
（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；
……
_1595930010.unknown

