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第一章竞争性磋商公告
泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目竞争性磋商公告
	项目概况
泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目的潜在磋商申请人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2026年9月10日14时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1. 项目编号：NJZC2026-C2-00484-YNXY-0022
2.项目名称：泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目。
3.预算金额：大写：壹佰万元整；小写：1000000.00元。
4.最高限价：大写：玖拾玖万玖仟陆佰肆拾玖元叁角；小写：999649.30元。
5.资金来源：上海援滇专项资金。
6.项目建设内容和规模：（一）农村道路硬化工程，硬化南坝河通组道路主线 0.677公里，路基宽 3.0—4.0米，路面结构采用 15cm天然砂砾基层+5cm砂垫层+10cm厚水泥混凝土预制小块面层；新建φ75mm钢筋混凝土圆管涵 1道（8米）；配套路肩加固及排水设施；（二）村委会活动场地提升改造工程，拆除砖混结构危房 430㎡，土夹石回填夯实后浇筑 18cm厚 C25混凝土硬化场地；建设毛石混凝土挡土墙 29m³。
  注：具体内容详见工程量清单和施工图。
7.建设工期：本项目实施周期为2026年8月—2027年1月，共6个月。
8.建设地点：泸水市大练地街道新建村。
9.本项目不接受联合体磋商。
二、投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1扶持中小企业政策：本项目专门面向中小微企业采购。
2.2 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）。 
2.3 鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）。 
2.4 扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的货物、服务项目报价给予10%的价格扣除；工程项目给予4%的价格扣除；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除；节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区在同等条件下优先考虑；执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）磋商单位须具备有效的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）；
（2） 拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业二级及以上项目经理注册证书和有效的安全生产考核合格证书（且是本单位的在职人员，提供劳动合同或社保材料），且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供书面声明）。
三、获取采购文件：
时间：2026-8-28 06:00至2026-9-4 23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取采购文件。
3.方式：磋商申请人请于本公告规定的竞争性磋商文件获取时间内，登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），凭借单位数字证书（CA）在网上报名并获取电子采购文件及其他相关资料（如有）；未办理数字证书（CA）的磋商申请人请登录该网站进行注册（如已注册电子卖场账号则无需重复注册）并在网上申请办理证书，以便获取文件（原筑龙系统的云南CA无法在政采云平台使用，请供应商联系云南CA公司进行CA升级）。
4.售价：¥0.00元。
四、响应文件提交：
1.截止时间：2026年9月10日14时30分（北京时间）。
2.地点：请登录政采云投标客户端提交响应文件。
注：本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，磋商响应文件递交要求如下：
（1）网上递交：磋商申请人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在磋商响应文件提交截止时间前完成所有电子竞争性磋商响应文件的上传，磋商响应文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回磋商响应文件。
（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标，由此造成的后果由供应商自行承担。
五、响应文件开启：
1.时间：2026年9月10日14时30分（北京时间）。
2.地点：云南鑫亚工程管理有限公司开标室（云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库街道东岸国际3栋2604）。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
根据《云南省人民政府关于印发2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的通知》（云政发〔2024〕7号）、《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）等文件中关于减免投标保证金相关规定，免于收取无失信记录企业的投标保证金。
  按照投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（最高不超过80万元人民币）的规定，本项目应收取投标保证金20000.00元，现落实减免投标保证金降幅不得低于应收取保证金50%的政策（最高不超过40万元人民币），本项目实际收取投标保证金10000.00元，降幅为50%。
1.保证金形式：支票、本票、汇票、保函、网上银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
保证金金额：￥10000.00（大写：壹万元整）；
递交截止时间：2026年9月10日14:30（北京时间）；
账户名称：云南鑫亚工程管理有限公司
开户银行：交通银行股份有限公司楚雄分行营业部 
银行账号：552899991013000141976
联系电话：17708876669
邮箱：290116858@qq.com
注意事项：
（1）缴纳保证金必须从企业基本账户转至云南鑫亚工程管理有限公司账户；
（2）转账凭证上备注栏内须注明项目名称或项目编号，如未注明项目名称或项目编号导致保证金与所投项目不符，后果由投标人自负；
（3）投标人在缴纳保证金之后，需将缴纳回执或凭证扫描件放入其投标文件中；未缴纳保证金或未在投标文件中放置其保证金缴纳凭证的，由此导致的风险由投标人自行承担；
（4）采用银行保函或保证保险或其他非现金方式提供投标保证金按照国家现行规定实施，其中银行保函或保证保险可实行线下购买，银行保函或保证保险也可以在政府采购云平台中“金融服务”的模块进行操作；
（5）保证金的退还：未成交的投标单位其保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，成交投标人的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。
其他：
1.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》《中国政府采购网》（https://www.zcygov.cn）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
3.本次采购在政府采购云平台（www.zcygov.cn）开展电子化政府采购活动，投标人参与本项目需要使用CA（数字证书），云南支持云南壹证通CA、云南CA，申请相关说明如下：
（1）云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/，登录名bszb（凭此登录名可直接登录）。云南壹证通7*24小时客户服务热线：0871-67276028。
（2）云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net/login，请投标人自行注册办理，云南CA客服热线400-6727-666。 
（3）如果投标人已办理以上任意CA机构的数字证书（CA）且证书处于有效期内，均可直接在政府采购云平台绑定，无需重复办理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
单位名称：泸水市人民政府大练地街道办事处
地  址：泸水市大练地街道龙江路111号
联系人：张志杰
联系电话：13398862511
采购代理机构：云南鑫亚工程管理有限公司
联系地址： 云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库街道东岸国际3栋2604
联系人： 李志刚  赵峰        
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第二章磋商申请人须知
一、磋商申请人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	单位名称：泸水市人民政府大练地街道办事处
地  址：泸水市大练地街道龙江路111号
联系人：张志杰
联系电话：13398862511

	
	采购代理机构
	名 称：云南鑫亚工程管理有限公司   
地址：云南省怒江傈僳族自治州六库街道东岸国际3栋2604
联系人： 李志刚  赵峰        
联系电话：18487165191  15208867966 17708876669 


	
	项目名称
	泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目  

	
	项目编号
	NJZC2026-C2-00484-YNXY-0022

	2
	资金来源
	上海援滇专项资金。

	3
	资金落实情况
	已落实

	4
	项目建设规模与主要建设内容
	（一）农村道路硬化工程，硬化南坝河通组道路主线 0.677公里，路基宽 3.0—4.0米，路面结构采用 15cm天然砂砾基层+5cm砂垫层+10cm厚水泥混凝土预制小块面层；新建φ75mm钢筋混凝土圆管涵 1道（8米）；配套路肩加固及排水设施；（二）村委会活动场地提升改造工程，拆除砖混结构危房 430㎡，土夹石回填夯实后浇筑 18cm厚 C25混凝土硬化场地；建设毛石混凝土挡土墙 29m³。
 注：具体内容详见工程量清单和施工图。

	5
	建设地点
	见第一章“竞争性磋商公告”

	6
	建设工期
	见第一章“竞争性磋商公告”

	7
	供应商资格要求
	见第一章“竞争性磋商公告”

	8
	磋商文件澄清截止时间
	提交响应文件截止时间5日前

	9
	质量要求
	符合国家规范及验收标准，并达到一次性验收合格。

	10
	有效期
	90日历天，从递交响应文件截止之日算起。

	11
	构成响应文件的其他资料
	1. 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的供应商证明材料或书面声明。
2.若磋商文件中另有要求，则还应满足其他要求中的相关资质要求；
3.磋商申请人资格要求中要求提供的资料以及磋商申请人认为需要提供的其他资料。

	12
	响应文件上传相关要求
	本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，磋商响应文件递交要求如下：
（1）网上递交：磋商申请人网上递交需登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），须在磋商响应文件提交截止时间前完成所有电子竞争性磋商响应文件的上传，磋商响应文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回磋商响应文件。
（2）本项目采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。
（3）磋商申请人若有幸成交，须在签收采购合同前向采购人提交纸质磋商响应文件1份。

	13
	递交响应文件的截止时间
	递交响应文件的截止时间：2026年9月10日14时30分（北京时间）。
注：磋商申请人须在竞争性磋商响应文件提交截止时间前将电子磋商响应文件上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。逾期上传电子响应文件、逾期未能到达指定地点进行磋商响应文件解密或未能上传电子响应文件的，其磋商响应文件将视为不合格。

	14
	递交响应文件地点
	网上递交：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

	15
	磋商时间和地点
	磋商响应文件启封时间：2026年 9月10日14时30分（北京时间）。
地点：云南鑫亚工程管理有限公司开标室（云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库街道东岸国际3栋2604）

	16
	是否退还响应文件
	否

	17
	磋商程序和方法
	综合评分法

	
	第四章“磋商程序和方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加磋商的供应商必须具备的资格条件，凡有一条不满足的供应商不再参与磋商。请各参加磋商的供应商仔细阅读资格审查标准。

	18
	相关费用
	招标代理服务费：依据《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文，向成交供应商收取。

	19
	需要补充的其他内容

	(1)
	评审办法：综合评分法（详见第四章磋商程序和方法）

	(2)
	磋商报价及其它说明
	供应商应按采购人提供的工程量清单进行报价。
A. 工程量清单编制依据 
1.施工设计图纸，电子版审图通过的设计图； 
2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》《建设工程工程量清单计价标准（2024）》等云南省过渡期实施规定； 
3.现行的《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》《云南省建筑工程计价标准》DBJ53/T-61-2020、《云南省市政工程计价标准》DBJ53/T-59-2020、《云南省通用安装工程计价标准》DBJ53/T-63-2020、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》DBJ53/T-58-2020，税金按《建设工程工程量清单计 价标准（2024）》和云南省过渡期实施规定执行； 
4.云建科〔2023〕54号文件，将计价标准调整定额人工费部分计入本次预算； 
5.主要材料不含税市场价格按照2026年（7月）怒江州建设工程材料及设备—泸水市 《价格信息》执行。
B.磋商报价均应以人民币为结算单位。

	(3)
	踏勘现场
	☑不组织
□组织
     （写明相关内容）。

	(4)
	投标预备会
	☑不召开
□召开
     （写明相关内容）。

	(5)
	履约担保
	■否
□是     
履约保证金，金额具体在合同中约定；
履约保证金形式为：支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	(6)
	政府采购政策响应
（1）环境标志产品及节能产品有关政策
本项目对环境标志产品及节能产品的评审：□适用  不适用。
1.1供应商根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号）及市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。
1.2产品属于财政部和国家发展改革委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在文件中提供节能产品认证证书。
1.3财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。
（2）小型和微型企业价格评分优惠政策
[bookmark: _Hlk70256237]2.1根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予6%～10%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%～3%（工程类项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）监狱企业优惠政策
3.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.2监狱企业参加政府采购活动时，需具有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（注：监狱企业参加政府采购活动时提供满足此项内容的声明函即可，并对声明函的真实性负责。）
3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）残疾人福利性单位优惠政策
4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%（工程项目为4%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.4根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

	(8)
	其   他：
1.本竞争性磋商文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政章；签字：指亲笔签字。
2.串标围标判定依据：
2.1不同磋商申请人提交的磋商响应文件中内容错漏之处出现高度一致，或其他内容出现高度一致性（除竞争性磋商文件中规定的内容外）的；
2.2不同磋商申请人的磋商响应文件相互混装的；
2.3现行法律法规规定的其他判定依据。
3.采购人有权对被推荐为第一成交候选人的磋商响应文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。
4.保证金将被没收的情况（出现下列情况之一者，其提交的磋商保证金将被没收）：
4.1磋商申请人在提交磋商响应文件截止时间后撤回响应文件的；
4.2磋商申请人在磋商响应文件中提供虚假材料的；
4.3除因不可抗力或竞争性磋商文件、成交通知书认可的情形以外，成交磋商申请人不与采购人签订合同的；
4.4磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者招标代理机构恶意串通的；
4.5采购文件、法律法规规定的其他情形。


[bookmark: _Toc26862][bookmark: _Toc511929018]
一、总则
      根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号等有关法律法规和规章的规定，本项目以竞争性磋商的方式进行采购。
[bookmark: _Toc364392610][bookmark: _Toc204781294][bookmark: _Toc7188][bookmark: _Toc244341282]1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所叙述的项目。
[bookmark: _Toc244341283]1.2项目概况
1.2.1采购人及采购人代理机构：见“磋商申请人须知前附表”。
1.2.2项目名称及项目编号：见“磋商申请人须知前附表”。
1.2.3磋商内容：见“第三章项目需求”。
[bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc244341284][bookmark: _Toc364392611][bookmark: _Toc18399][bookmark: _Toc364392613]1.2.4工期及项目地点：见“磋商申请人须知前附表”。
2.合格的供应商
2.1详见第一章磋商公告中“投标人资格要求”。
[bookmark: _Toc364392612][bookmark: _Toc244341285][bookmark: _Toc6177]2.2磋商申请人应遵守中华人民共和国下列法律法规及行业的有关规定和要求，完成本项目建设采购：《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规。一旦参加磋商，则应承担相关法律责任。
3.磋商费用及相关事项
3.1招标代理服务费：依据《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文，向成交供应商收取。
3.2磋商申请人应承担其参加本次磋商活动自身所发生的所有费用。
3.3采购人向磋商单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被磋商单位利用的资料，采购人对磋商单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
[bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc383175479]二、磋商文件
4.磋商文件的构成
第一章 磋商公告
第二章 磋商申请人须知
第三章 项目需求
第四章 磋商程序和方法
第五章 合同格式（仅供参考）
第六章 响应文件格式
[bookmark: _Toc364392615][bookmark: _Toc28360][bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc383175481][bookmark: _Toc383175283][bookmark: _Toc329810193][bookmark: _Toc383175059]5.磋商文件的澄清、修改
5.1 参加磋商的申请人应认真审核磋商文件，如有疑问，磋商申请人可以在“磋商申请人须知前附表”规定截止时间前以电子澄清函形式在交易系统中要求招标代理机构澄清；截止时间后提交的澄清要求概不接受。
5.2 招标代理机构将以电子形式在交易系统中答复所有磋商申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
5.3采购人、招标代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、招标代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以电子形式在交易系统中通知所有接收磋商文件的磋商申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
5.4招标代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间以电子形式在交易系统中通知所有购买磋商文件的磋商申请人。
5.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与磋商申请人的磋商情况可能实质性变动的内容详见“磋商申请人须知前附表”。
三、响应文件
[bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc383175061][bookmark: _Toc329810195][bookmark: _Toc383175285][bookmark: _Toc383175483]6.响应文件编写注意事项
6.1 磋商申请人应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第三章“项目需求”）后，编写响应文件。
6.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商申请人必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc329810196][bookmark: _Toc383175062][bookmark: _Toc383175286][bookmark: _Toc383175484]7.响应文件构成
7.1磋商申请人编写的响应文件应按第六章“响应文件格式”要求及内容要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc383175063][bookmark: _Toc383175287]8.磋商报价依据（工程量清单）和报价货币
[bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc383175486][bookmark: _Toc383175288][bookmark: _Toc383175064][bookmark: _Toc329810198][bookmark: _Toc364392621]8.1 本项目计价方式：详见磋商须知前附表。
8.2报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。
8.3报价为人民币含税价（元），磋商报价为实施完成合同委托的服务项目所必需的全部费用，包含人工费用、成本费用、保险、税收、利润等费用。磋商申请人的报价应依据竞争性磋商文件的要求及自身情况进行，该报价应符合行情并能保证磋商申请人完成履行合同所需的一切工作，合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不得调整。
8.4本项目允许二次报价，二次报价为竞争性磋商申请人的最终报价，二次报价不得高于第一次报价。磋商申请人只有通过资格审查和响应性评审后才能进入最终报价，最后磋商小组按磋商申请人的最后得分从高到低的顺序推荐2-3家成交候选人。
9.有效期
9.1 在“磋商申请人须知前附表”规定的有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。
9.2 因特殊情况需要延长有效期的，招标代理机构以书面形式通知所有磋商申请人延长有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其响应文件失效，但磋商申请人有权收回其保证金。
[bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc383175289][bookmark: _Toc383175065][bookmark: _Toc383175487]10.响应文件的编制
10.1磋商申请人在制作响应文件前，需先下载政采云电子投标客户端并进行安装，下载安装完成之后，可通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。（政采云电子投标客户端下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download）
10.2响应文件须按磋商文件要求由磋商申请人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。
10.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或磋商申请人法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字确认。
10.4响应文件应由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具磋商申请人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。
10.5电子响应文件在封面上应按照竞争性磋商文件要求进行编制。
10.6电子响应文件应按照竞争性磋商文件的要求进行编制目录并加密。
10.7响应文件上传及相关要求：见“磋商申请人须知前附表”。
4、 [bookmark: _Toc86124061][bookmark: _Toc383175489][bookmark: _Toc329810202][bookmark: _Toc86124062][bookmark: _Toc383175068][bookmark: _Toc383175490][bookmark: _Toc383175292]响应文件的提交
[bookmark: _Toc7252749]11.响应文件的上传和递交
11.1磋商申请人应按《磋商申请人须知前附表》中规定的时限提交响应文件。
11.2本工程采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。
11.3本次采购采用在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上进行采购与递交响应文件的方式，采购过程具体操作流程请各磋商申请人在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）的网站操作指南中下载《供应商操作指南》查看，或在该网站采购学院中观看《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频。
[bookmark: _Toc383175293][bookmark: _Toc383175491][bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc7252750][bookmark: _Toc329810203][bookmark: _Toc383175069]12.递交响应文件的截止时间和地点
12.1响应文件的递交不得迟于《磋商申请人须知前附表》规定的递交响应文件截止时间。电子响应文件须在竞争性磋商响应文件提交截止时间以前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn），逾期上传电子响应文件或磋商申请人在截止时间以前未能送达指定地点不能解密电子响应文件的，其磋商响应文件将被拒绝。
12.2磋商申请人必须在规定时间内将响应文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），采购人及招标代理机构将在《磋商申请人须知前附表》规定的地点举行磋商会议。
12.3除“磋商申请人须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc7252751][bookmark: _Toc119421972]五、磋商
[bookmark: _Toc7252752]13.磋商
13.1采购代理机构将在《磋商申请人须知前附表》规定的时间和地点进行磋商，磋商申请人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应按时参加。
13.2磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督。
13.3磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3） 与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；
（4） 曾因在采购、招标、评标及其他与政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
13.4 磋商原则
磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1—3人，并标明排列顺序。
13.5磋商程序和方法
磋商小组按照第四章《磋商程序和方法》规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。
13.6磋商文件未满足第四章《磋商程序和方法》中资格审查和响应性审查要求的，其响应文件将按无效处理，该磋商申请人不得再继续参加磋商。
13.7磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
[bookmark: _Toc383175296][bookmark: _Toc383175072][bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc383175494][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc7252753]14.磋商过程的保密
在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予磋商申请人合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向磋商申请人或其他人员透露。
[bookmark: _Toc7252754][bookmark: _Toc383175495][bookmark: _Toc378499713][bookmark: _Toc86124068][bookmark: _Toc329810208][bookmark: _Toc383175297][bookmark: _Toc383175073]15.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的磋商申请人或者报价未超过采购预算的磋商申请人不符合规定的。
[bookmark: _Toc7252755][bookmark: _Toc86124069][bookmark: _Toc119421973]六、成交结果
[bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc383175497][bookmark: _Toc7252756][bookmark: _Toc383175075][bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc383175299]16.成交人的确定
[bookmark: _Toc329810211]16.1招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
16.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的原则确定成交磋商申请人。
[bookmark: _Toc7252757][bookmark: _Toc383175498][bookmark: _Toc383175300][bookmark: _Toc383175076]17.成交通知书
[bookmark: _Toc86124072][bookmark: _Toc329810212]17.1招标代理机构将在成交磋商申请人确定后2个工作日内，在云南省政府采购网公告，同时向成交磋商申请人发出成交通知书。
17.2成交通知书是合同的一个组成部分。
17.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
17.4招标代理机构无义务向未成交磋商申请人解释未成交原因并退回响应文件。
[bookmark: _Toc383175077][bookmark: _Toc7252758][bookmark: _Toc383175499][bookmark: _Toc383175301]18. 签订合同
[bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc86124073]18.1 采购人与成交磋商申请人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
18.2 成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他磋商申请人作为成交磋商申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交磋商申请人不得参加对该工程重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc119421974][bookmark: _Toc7252759][bookmark: _Toc86124074]七、 其他事项
[bookmark: _Toc7252760][bookmark: _Toc383175080][bookmark: _Toc383175502][bookmark: _Toc383175304][bookmark: _Toc329810215]19. 质疑和投诉
19.1 磋商申请人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
受理质疑部门：云南鑫亚工程管理有限公司
联系人：李志刚 赵峰 
电话：18487165191 15208867966  17708876669   
19.2 磋商申请人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令的规定。磋商申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）磋商申请人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。
19.3 采购人、招标代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
19.4 参与政府采购活动的磋商申请人对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或招标代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或招标代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
19.5 投诉人必须首先进行质疑程序，在对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的情况下，可以在答复期满后十五个工作日内书面向监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc383175503][bookmark: _Toc7252761][bookmark: _Toc383175305][bookmark: _Toc329810216][bookmark: _Toc383175081][bookmark: _Toc86124075]20. 采购代理服务费
20.1 采购代理服务费由招标代理机构向成交人收取，收取标准详见“磋商申请人须知前附表”。
20.2 成交人应在收到“成交通知书”时向招标代理机构一次付清代理服务费。
[bookmark: _Toc329810217][bookmark: _Toc383175504][bookmark: _Toc383175306][bookmark: _Toc383175082][bookmark: _Toc7252762]21. 磋商文件编制依据
本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc383175307][bookmark: _Toc383175505][bookmark: _Toc329810218][bookmark: _Toc383175083][bookmark: _Toc7252763]22. 需要补充的其他内容
22.1 需要补充的其他内容：见“磋商申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc7252765]23. 特殊事项处理法律依据：
《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部令第87号、94号、101号》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2021年政府集中采购目录及标准的通知》等相关法规性文件的规定。



第三章 项目需求
[bookmark: _Toc511929019]一、项目基本情况
1. 项目编号：NJZC2026-C2-00484-YNXY-0022
2.项目名称：泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目。
3.预算金额：大写：壹佰万元整；小写：1000000.00元。
4. 最高限价：大写：玖拾玖万玖仟陆佰肆拾玖元叁角；小写：999649.30元。
5.资金来源：上海援滇专项资金。
6. 项目建设内容和规模：（一）农村道路硬化工程，硬化南坝河通组道路主线 0.677公里，路基宽 3.0—4.0米，路面结构采用 15cm天然砂砾基层+5cm砂垫层+10cm厚水泥混凝土预制小块面层；新建φ75mm钢筋混凝土圆管涵 1道（8米）；配套路肩加固及排水设施； （二）村委会活动场地提升改造工程，拆除砖混结构危房 430㎡，土夹石回填夯实后浇筑 18cm厚 C25混凝土硬化场地；建设毛石混凝土挡土墙 29m³，具体详见工程量清单为准。
  注：具体内容详见工程量清单和施工图。
7. 建设工期：本项目实施周期为2026年8月—2027年1月，共6个月。
8. 建设地点：泸水市大练地街道新建村。
9. 本项目不接受联合体磋商。
二、 工程量清单：另附。
说明：采购人不接受磋商单位的报价高于采购人公布的最高限价。 
三、 技术标准和要求 
1.本磋商项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。 
2.本磋商项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的有关法律法规的要求。 
3.根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，本磋商项目的材料、设备、施工必须达到但不限于现行标准或规范及其最新版本的要求。





第四章磋商程序和方法
[bookmark: _Toc511929020][bookmark: _Toc383175530][bookmark: _Toc86124093][bookmark: _Toc191374457]磋商程序和方法前附表：
一、资格审查表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1
	资格审查标准
	具有独立承担民事责任的能力
	磋商申请人有效的《营业执照》或其他组织证件或自然人身份证件等能证明具有独立承担民事责任能力的材料。

	
	
	资质证书
	磋商单位须具备有效的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）；

	
	
	项目经理
	拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业二级及以上项目经理注册证书和有效的安全生产考核合格证书（且是本单位的在职人员，提供劳动合同或社保材料），且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供书面声明）。

	
	
	三类人员证书
	企业负责人安全生产考核合格证（A证）；项目负责人建造师安全生产考核合格证（B证）；专职安全员（C证）；专职质量检查员证（质量员证）。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.具有良好的商业信誉：请提供具有良好的商业信誉的声明函。
2.具有健全的财务会计制度：①投标人须提供2023年至2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 
②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。
③投标人须提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。
备注：以上①-③项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	
	依法缴纳税收证明材料
	投标人须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（新成立不满1年的公司，提供相关证明材料；依法免税的提供相应证明材料）。

	
	
	依法缴纳社会保险证明材料
	投标人须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明（新成立不满1年的公司，提供相关证明材料；依法免缴的提供相应证明材料）。

	
	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书 。 

	
	
	声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	1. 磋商申请人在磋商响应截止日期前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，且未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，上述网站查询结果在开标当天由采购人或采购代理机构查询提交至磋商小组审查。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	二、响应性审查表

	2.2
	响应文件的响应性评审
	签字、盖章
	单位盖章、法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权的代理人签字或盖章，符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	法人身份证明书、法人授权委托书
	无法定代表人身份证明书或法定代表人出具的授权委托书的；

	
	
	响应文件格式、完整程度
	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求进行编制响应文件，响应文件内容不完整的；

	
	
	磋商保证金
	必须按竞争性磋商文件规定提交保证金。
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	磋商报价
	磋商报价不得超过最高限价上限。

	
	
	响应文件编制
	响应文件编制必须符合磋商文件格式及资料提供的要求。



三、详细评审表
	[bookmark: _Toc511929022]2.3
	综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的承包单位为第一成交候选承包单位的评审方法。
本项目评审细则详见下表：
评分因素权重： 磋商报价F1:10分，综合技术实力部分F2:90分；
承包单位的评标总得分＝F1＋F2其中：F1、F2分别为磋商报价部分，综合技术实力部分2项评分因素的汇总得分；

	序号
	项目
	评分标准

	2.3.1（磋商报价部分）
	投标报价（满分10分）
	（1） 磋商最终报价得分计算公式=（评审基准价/磋商申请人最终报价）×10即：P1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×10
注：P为评审基准价，为通过资格及符合性评审且磋商最终报价最低的有效报价；
B1，B2，…，Bn为通过资格评审及符合性评审的所有有效磋商申请人的最终报价，n为通过资格评审及符合性评审的有效投标人报价的个数。
同时，为了防止投标人低价倾销恶意报价，最后导致本项目质量受损的状况发生，投标人针对项目的报价为不合理低价的，其提交的投标文件作无效投标文件处理。
（2）小微企业报价的确定：
①小型、微型企业提供参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》。
②如投标单位为监狱企业，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③如投标单位为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。
小型、微型企业产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物）价格给予10%（工程类为4%）的扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
用扣除后的响应报价进行评审基准价和响应报价得分计算。
小型、微型企业报价计算公式：B小=B*（1-4%），该报价作为评审价格。
注：对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行响应报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

	

2.3.2
（综合技术实力部分满分90分）
	施工技术方案评审（满分20分）

	第一档次（20分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的；
第二档次（15分）：施工技术方案合理但对施工指导性有瑕疵，施工措施具体但针对性不强，施工部署全面的；
第三档次（10分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的；
第四档次（5分）：施工技术方案、施工措施、施工部署存在明显错误的。
第五档次（0分）：无施工技术方案的。

	
	劳动力安排评审（满分10分）
	第一档次（10分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好地满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的；
第二档次（6分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性不显著的；
第三档次（3分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的；
第四档次（1分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划不能呼应。
第五档次（0分）：无劳动力安排和材料投入计划的。

	
	施工进度计划及技术措施评审（满分10分）
	第一档次（10分）：施工进度计划严格按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导施工且针对性好的；
第二档次（6分）：施工进度计划按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，但针对性不强的；
第三档次（3分）：施工进度计划符合投标工期要求，工序搭配逻辑关系和关键线路基本合理，但缺乏针对性的；
第四档次（1分）：施工进度计划中工序搭配逻辑关系有错误，关键线路不明确或有错误的。
第五档次（0分）：无施工进度计划的。

	
	质量承诺及保障措施评审（满分10分）

	第一档次（10分）：质量承诺满足磋商文件要求且有具体违约责任承诺，对质量保证措施阐述清晰的；
第二档次（7分）：质量承诺满足磋商文件要求，有违约责任，但没有质量保证措施的；
第三档次（4分）：质量承诺满足磋商文件要求，没有违约责任承诺或没有质量保证措施的； 
第四档次（2分）：质量承诺与采购人要求存在偏差的；
第五档次（0分）：没有质量承诺描述的。

	
	安全生产及文明施工措施评审（满分15分）
	第一档次（15分）：响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；
第二档次（10分）：响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理但针对性不明显，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；
第三档次（6分）：响应文件中有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；
第四档次（2分）：响应文件中有安全文明施工保证措施，但不具体、存有错漏的。
第五档次（0分）：响应文件中无安全文明施工保证措施。

	
	施工设备的配备评审（满分10分）
	第一档次（10分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的；
第二档次（6分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确的；
第三档次（2分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的。
第四档次（0分）：施工机械投入未作说明的。

	
	项目人员配置评审（满分10分）
	第一档次（10分）：项目管理人员针对工程实际进行合理配置，能满足工程管理需要且有针对性，人数不少于8人（含），项目管理人员均持证上岗。
第二档次（8分）：项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，人数不少于5人（含），项目主要管理人员持证上岗。
第三档次（4分）：项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，人数不少于3人（含），项目主要管理人员持证上岗。
第四档次（0分）：未提供项目管理机构配置。

	
	类似项目经验评审（满分5分）
	根据磋商响应文件中提供的类似项目经验证明材料（2023年—2025年，近三年）进行评审（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料），根据项目经验证明材料数量多少进行打分。若未提供项目经验证明材料，评委可不予认可。
每提供一份类似项目经验证明材料得1分，最高不超过5分。承包单位无类似项目经验证明材料，得0分。
注：类似项目是指公路工程和市政公用工程。

	
	备注
	1.对各承包单位响应文件的综合技术实力部分独立进行分档评分。
2.各承包单位须根据上述评分因素提供相应证明材料，以便磋商小组进行审查及评分。如上述资料提供不全或来源不明确，以致磋商小组无法核实的或判定的，则对应评分项应为最后一个档次。



四、磋商方法
综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各磋商申请人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分和最终报价相同的，按综合技术实力部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐1—3个成交候选人。
磋商时，除价格得分外，磋商小组各成员将独立对每个有效磋商申请人的响应文件进行评价、打分，然后将每个磋商申请人各项评分因素的得分汇总后计算磋商小组各成员独立评分的算术平均值（保留2位小数），得出每个磋商申请人的最终得分。
磋商小组的组成：招标代理机构从云南省政府采购评审专家库中随机抽取2人，采购人代表1人。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
磋商时，除价格得分外，磋商小组各成员将独立对每个有效磋商供应商的响应文件进行评价、打分，然后将每个磋商供应商各项评分因素的得分汇总后计算磋商小组各成员独立评分的算术平均值（保留2位小数），得出每个磋商供应商的最终得分。
五、磋商程序
资格审查→响应文件的响应性评审→磋商过程→在规定的时间内提交最终报价→综合评估评分。
（一）磋商小组依据本章第2.1项规定的标准对磋商供应商提交的资格响应文件进行审查。只要有一项不符合磋商标准的，就不能通过审查，不再参与磋商。当资格审查通过的磋商供应商少于2家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。
（二）对项目需求的审查以响应文件中所提供的服务指标规范响应表为准；响应文件中未提供相应资料的，按不实质性响应磋商文件处理。
六、磋商标准
（一）审查标准
审查标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、服务要求等实质性内容进行审查，见“磋商程序和方法前附表”。
（二）磋商标准
1.磋商供应商只有通过资格审查才能进行磋商过程及提交最终报价（第二轮磋商报价）及详细评审。
2.第二轮磋商报价为磋商供应商的最终报价。若磋商供应商最终报价超过最高限价，按无效响应文件处理。
注：供应商应于开标当日在系统上等待磋商小组发起磋商及最后报价。
3.磋商小组对各磋商供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1—3人，并标明排列顺序。
七、磋商、比较与评价
（一）磋商小组所有成员集中与通过资格审查的单一磋商供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。
（二）磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
（三）为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对磋商供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在现场进行。
（四）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（五）磋商小组对磋商供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖电子公章。
（六）磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商申请人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的磋商申请人不得少于3家。
（七）磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在分歧时，按照少数服从多数的原则作出结论。
（八）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议时，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
八、磋商结果
[bookmark: _Toc383175508]1.磋商小组对各磋商供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1—3人，并标明排列顺序。




第五章合同格式（仅供参考）
(GF—2017—0201)
 建设工程施工合同
                  （示范文本）


中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局    制定
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                        。
2.工程地点：                        。
3.工程立项批准文号：                。
4.资金来源：                   。
5.工程内容：                                                  。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                                。
   二、合同工期
计划开工日期：                       
计划竣工日期：                       
工期总日历天数：             天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合                   标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                   （¥                 元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）           （¥           元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）            （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）            （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）             （¥          元）。
2.合同价格形式：                         。
    五、项目经理
承包人项目经理：                      。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于                   签订。
    十、签订地点
本合同在                  签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

	发包人：
	          （公章）
	承包人：
	         （公章）

	法定代表人：
	          （签字）
	    法定代表人：
	         （签字）

	统一社会信用代码：
	          
	统一社会信用代码：
	         

	地    址：
	          
	地    址：
	         

	邮政编码：
	          
	邮政编码：
	         

	法定代表人：
	          
	法定代表人：
	         

	委托代理人：
	          
	委托代理人：
	         

	电    话：
	          
	电    话：
	         

	传    真：
	          
	传    真：
	         

	电子信箱：
	          
	电子信箱：
	         

	开户银行：
	          
	开户银行：
	         

	账    号：
	          
	账    号：
	         


泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目                                    竞争性磋商文件
泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目                                   竞争性磋商文件
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第二部分 通用合同条款
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第三部分 专用合同条款
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1.1  词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：                        。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：                  。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：               。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 
                         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：      。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：     ；
承包人提供的文件的期限为：        ；
承包人提供的文件的数量为：          ；
承包人提供的文件的形式为：        ；
发包人审批承包人文件的期限：       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：          。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：                。
承包人接收文件的地点：              ；
承包人指定的接收人为：              。
监理人接收文件的地点：              ；
监理人指定的接收人为：              。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：          。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：           。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  。 
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                     。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                           。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：               。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：       ；
职    务：       ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                          。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：                           。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：                        。
承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                    。
承包人提交的竣工资料移交时间：                      。
承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：                   。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                              。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                            。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                             。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                            。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：            。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：          。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：           。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                   。
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禁止分包的工程包括：           /               。
[bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296347160]主体结构、关键性工作的范围：        /              。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        /                 。
其他关于分包的约定：                    /                 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /               。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：          。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   合同谈判时另行约定    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：  合同谈判时另行约定    。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：                               。
关于监理人的监理权限：                               。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：      。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)                                   ;
(2)                                   ;
(3)                                   .
[bookmark: _Toc351203637]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。
关于工程奖项的约定：                                 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                      。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                       。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                                   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：             。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：           。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                       。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                  。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                       。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：              。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                    。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：                               。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1)                                           ;
(2)                                           ;
(3)                                           .
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                          。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                             。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：                         。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296503173]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：                             。 
施工现场需要配备的试验设备：                             。
施工现场需要具备的其他试验条件：                         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499]10. 变更
[bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312677500]10.1变更的范围
关于变更范围的约定：                                   。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
10.4.1.1已标价工程量清单中有适用于变更项目的，应采用该项目的单价；
10.4.1.2已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
10.4.1.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应根据变更工程资料、参照现行的计量规则和计价办法。
10.4.1.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人、审计部门等相关部门确认后调整。
10.4.1.5工程实施中图纸的修改、设计变更所引起工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。当实际数量发生变化时，由发包人代表和现场的监理工程师、承包人、审计部门等相关部门共同签字认可。
[bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891032]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                  。
[bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                       。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：                   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                             。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                            。
[bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：                                 。
风险费用的计算方法：                                     。
风险范围以外合同价格的调整方法：                         。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：                                     。
风险费用的计算方法：                                     。
风险范围以外合同价格的调整方法：                         。
3、其他价格方式：                                        。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：              /                  。
预付款支付期限：                   /                   。
预付款扣回的方式：                 /                   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：             /             。
预付款担保的形式为：             /                     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：                                      。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                                  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                              。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                            。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：                                  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                            。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：               。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                 。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：                      。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：            。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc304295593]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：         小时。
[bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297048409]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：                                 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                          。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                        。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；
（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                             。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                            。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。
竣工结算申请单应包括的内容：                            。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：                                  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：                      。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 
（2）   3  %的工程款；
（3）其他方式：                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：                                     。
关于质量保证金的补充约定：                                 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：                                           。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：              。
[bookmark: _Toc351203648]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                               。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：          。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：             。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                             。
（7）其他：                                          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                                    。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：                      。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：                        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                           。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                                  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                     。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
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附件1：                    
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                            。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；
3.装修工程为         年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5.供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7.其他项目保修期限约定如下：
                                                                                。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：           
地  址：                 地  址：       
法定代表人（签字）：                 法定代表人（单位负责人）（签字）：       
委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：       
电  话：               电  话：     
传  真：               传  真：     
开户银行：               开户银行：   
账  号：                   账  号：     
邮政编码：                 邮政编码：   






附件4：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






附件8：
履约担保【在合同中约定】
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下简称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，并向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日




附件9 ：
预付款担保【不适用】
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下简称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		          			
邮政编码：		  		                   		
电    话：		  		                   		
传    真：		  		                   		
  
                           年      月      日




附件10:  
支付担保【不适用】
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的  %，数额最高不超过人民币元（大写：    ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后   日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                           年      月      日
















附件11：                       11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：




第六章  响应文件格式



泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目  

响应文件

项目编号：NJZC2026-C2-00484-YNXY-0022











磋商申请人：                                 （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或电子签章）
       年       月       日








	磋商报价（唱标）一览表
项目名称： 泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目                                                     
项目编号：NJZC2026-C2-00484-YNXY-0022

	序号
	项目名称
	泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目   

	1
	磋商总报价（元）
	大写：                          小写：¥

	2
	工期
	

	3
	质量承诺
	

	4
	项目经理
	 姓名：         

	5
	建造师证书编号
	

	6
	磋商保证金（元）
	

	7
	备注
	

	　
备注：1、磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的全部内容。
　　
                  


磋商申请人：              （全称）                     （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                        （签字或电子签章）
日期：            年       月       日











二、磋商分项报价一览表                  
说明：
1.已标价工程量清单按 “工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括 “工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。
2.磋商单位的已标价工程量清单可以按磋商文件（包括工程量清单）中提供的格式制作，也可按磋商单位制作磋商报价预算书时的预算软件制作（必须提供完整的报价预算书）。

























第一部分 资格审查部分
1.资格审查申请函

致：               （采购人名称）
我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：        ）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （磋商申请人全称）   参加磋商，若有幸成交将向采购人提供纸质磋商响应文件1份。
据此申请书，签字人兹宣布同意如下：
1.我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.磋商有效期为递交响应文件截止日起90天。
4.同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5.同意因资格条件不符合资格要求不得再参与磋商的规定。


与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地    址：                             邮政编码：                
电    话：                             传    真：　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账    号：                                                    
磋商申请人：              （全称）                     （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                （签字或电子签章）
日期：            年       月       日





[bookmark: _Toc4753][bookmark: _Toc11519]2.投标人基本情况表
	磋商申请人名称
	

	注册地址
	

	统一社会信用代码
	
	法定代表人
	

	公司成立日期
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	经营范围
	

	其他需要说明的情况
	



注：本表后应附营业执照（副本）。







3.法定代表人（单位负责人）身份证明书

磋商申请人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （磋商申请人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：后附法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

磋商申请人：                    （电子签章）
         年       月        日




4.法定代表人（单位负责人）授权委托书
（法人参加磋商时无需填写此表）



本授权书声明：       （磋商申请人全称）     的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。
代理人无转委托权。

磋商申请人：        （全称）      （电子签章）
法定代表人（单位负责人）：                      （签字或电子签章）
法定代表人（单位负责人）身份证号码：                             

附委托代理人相关信息
姓      名：           （签字或电子签章）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
委托代理人详细地址：                      
电      话：                             
日      期：          年       月        日



注： 后附被授权人身份证复印件


5.磋商申请人有效的《营业执照》或其他组织证件或自然人身份证件等能证明具有独立承担民事责任能力的材料。
（清晰扫描件）














磋商申请人：         （电子签章）         
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字或电子签章）  

泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目                                           竞争性磋商文件
泸水市大练地街道新建村基础设施提升及产业路配套项目                                           竞争性磋商文件
日  期：                             
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[bookmark: _Toc487125871][bookmark: _Toc487126104]6.资质证书（清晰扫描件）
磋商单位须具备有效的公路工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书或市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）；
7.项目经理相关要求
拟派项目经理须具备公路工程或市政公用工程专业二级及以上项目经理注册证书和有效的安全生产考核合格证书（且是本单位的在职人员，提供劳动合同或社保材料），且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供书面声明）。

8.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1.具有良好的商业信誉（格式自拟）。

请提供具有良好的商业信誉的声明函。





 
磋商申请人：         （电子签章）         

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字或电子签章） 

日  期：                              












2.具有健全的财务会计制度（格式自拟）
具有健全的财务会计制度：①投标人须提供2023年至2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 
②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。
③投标人须提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。
备注：以上①-③项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。















磋商申请人：         （电子签章）         

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字或电子签章） 

日  期：                              












9.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供磋商申请人2025年1月至递交响应文件截止日期前任意1个月的依法缴纳税收凭证及社会保险证明材料。

注：
1.投标人须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明（新成立不满1年的公司，提供相关证明材料；依法免税的提供相应证明材料）。
2. 投标人须提供在2025年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明（新成立不满1年的公司，提供相关证明材料；依法免缴的提供相应证明材料）。
































10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟）

提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书                              








11.无重大违法声明

 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。





12.法律、行政法规规定的其他条件

1.申请人在磋商截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”， 上述网站查询结果在开标当天由采购人或招标代理机构查询提交至磋商小组审查。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。










13.保证金缴纳凭证




14《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业 声明函》（如是）
注：投标人须对其提交的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱 企业声明函》的真实性负责，提交的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 
（1）《中小企业声明函》格式

中小企业声明函（工程）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（ 标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日期： 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
2.根据《国民经济行业分类》规定的划分标准确定所属行业。 
3.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表 
统计上大中小微型企业划分标准 

	行业名称 
	指标名称 
	计量 
单位 
	大型 
	中型 
	小型 
	微型 

	农、林、牧、渔业 
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥20000 
	 500≤Y＜20000 
	 50≤Y＜500 
	Y＜50 

	
工业 * 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥1000 
	300≤X＜1000 
	 20≤X＜300 
	X＜20 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥40000 
	2000≤Y＜40000 
	 300≤Y＜2000 
	Y＜300 

	
建筑业 
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥80000 
	6000≤Y＜80000 
	 300≤Y＜6000 
	Y＜300 

	
	资产总额（Z） 
	万元 
	Z≥80000 
	5000≤Z＜80000 
	 300≤Z＜5000 
	Z＜300 

	
批发业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥200 
	20≤X＜200 
	 5≤X＜20 
	X＜5 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥40000 
	5000≤Y＜40000 
	1000≤Y＜5000 
	Y＜1000 

	
零售业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	50≤X＜300 
	10≤X＜50  
	X＜10 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥20000 
	 500≤Y＜20000 
	100≤Y＜500  
	Y＜100 

	
交通运输业 * 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥1000 
	300≤X＜1000 
	 20≤X＜300 
	X＜20 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥30000 
	3000≤Y＜30000 
	 200≤Y＜3000 
	Y＜200 

	
仓储业* 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥200 
	100≤X＜200 
	 20≤X＜100 
	X＜20 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥30000 
	1000≤Y＜30000 
	 100≤Y＜1000 
	Y＜100 

	
邮政业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥1000 
	300≤X＜1000 
	 20≤X＜300 
	X＜20 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥30000 
	2000≤Y＜30000 
	 100≤Y＜2000 
	Y＜100 

	
住宿业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	100≤X＜300  
	 10≤X＜100 
	X＜10 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥10000 
	2000≤Y＜10000 
	 100≤Y＜2000 
	Y＜100 

	
餐饮业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	100≤X＜300  
	 10≤X＜100 
	X＜10 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥10000 
	2000≤Y＜10000 
	 100≤Y＜2000 
	Y＜100 

	
信息传输业 * 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥2000 
	100≤X＜2000 
	 10≤X＜100 
	X＜10 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥100000 
	 1000≤Y＜100000 
	 100≤Y＜1000 
	Y＜100 

	软件和信息技术服务业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	100≤X＜300  
	 10≤X＜100 
	X＜10 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥10000 
	1000≤Y＜10000 
	  50≤Y＜1000 
	Y＜50 

	
房地产开发经营 
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥200000 
	 1000≤Y＜200000 
	 100≤Y＜1000 
	Y＜100 

	
	资产总额（Z） 
	万元 
	Z≥10000 
	5000≤Z＜10000 
	2000≤Z＜5000 
	Z＜2000 

	
物业管理 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥1000 
	300≤X＜1000 
	100≤X＜300  
	X＜100 

	
	营业收入（Y） 
	万元 
	Y≥5000 
	1000≤Y＜5000  
	 500≤Y＜1000 
	Y＜500 

	租赁和商务服务业 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	100≤X＜300  
	 10≤X＜100 
	X＜10 

	
	资产总额（Z） 
	万元 
	Z≥120000 
	 8000≤Z＜120000 
	 100≤Z＜8000 
	Z＜100 

	其他未列明行业 * 
	从业人员（X） 
	人 
	X≥300 
	100≤X＜300  
	 10≤X＜100 
	X＜10 


 

说明：   
 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限， 否则下划一档； 微型企业只需满足所列指标中的一项即可。 
    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业， 制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业； 交通运输业包括道路运输业，水上运输业， 航空运输业， 管道运输业， 多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业； 仓储业包括通用仓储， 低温仓储， 危险品仓储， 谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业， 水利、环境和公共设施管理业， 居民服务、修理和其他服务业， 社会工作， 文化、体育和娱乐业， 以及房地产中介服务， 其他房地产业等， 不包括自有房地产经营活动。 
    3.企业划分指标以现行统计制度为准。（ 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（ 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业， 采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替； 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替； 农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（ 3）资产总额，采用资产总计代替。 

















（2）《残疾人福利性单位声明函》格式
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：请单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。
（若磋商响应文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

企业名称（盖章）： 
日期： 


符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。招标代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。




（3）《监狱企业声明函》格式
监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：   。
本公司为参加 （项目名称） （项目编号）采购活动提供本企业（填写制造的货物，
由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）： 
日期： 

注：
若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
请单独列出所供监狱企业制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。










15.磋商申请人资格要求中要求的其他文件

详见第二章“磋商申请人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。























               

第二部分  商务及技术响应文件
                
1.项目实施方案
包含但不限于以下内容：
1-1施工组织设计或施工方案
1.1磋商单位应编制施工组织设计，具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项项目的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况；劳动力计划等；结合本项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪声、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。
1.2施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。如不够，可扩展。
1.2.1拟投入的主要施工机械设备表   表1
1.2.2劳动力计划表   表2
1.2.3计划开、竣工日期和施工进度网络  表3
1.2.4施工总平面图  表4




















表1 拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


磋商申请人（全称）：______________（电子签章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签章）：_______
日期：________年_____月_____日


表2    劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


磋商申请人（全称）：______________（电子签章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签章 ）：_______
日期：________年_____月_____日

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.磋商单位应提交初步的施工进度表或网络图，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的磋商单位还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。





表4  施工总平面图
磋商单位应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

2.质量目标、质量保证体系及技术组织措施
包含但不限于：
2.1质量目标
单位工程和分项工程合格率表示已达到工程质量等级。
2.2质量管理组织机构及主要职责
用框图表示质量管理组织机构，并简要叙述各质量管理部门的主要职责。
2.3质量管理的措施
简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。
2.4质量管理及检验的标准
执行的主要质量标准、规范。
2.5质量保证技术措施
针对本工程的特点，分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。


























3.磋商申请人基本信息表（请磋商申请人如实填写本表信息）
	磋商申请人全称
	

	统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人（负责人）
	
	职务
	

	行业类型
	
	委托代理人
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历及机构
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	             人
	服务人员            人

	
	
	
	工程技术人员        人

	
	流动资金
	           万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值           万元
	资金性质
	生产性
	  万元

	
	
	净值           万元
	
	非生产性
	  万元

	企业财务状况
	年度
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	
	
	
	
	

	主要业绩情况
	业绩名称
	起止日期
	项目状况
	用户名称及联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










4.项目经理简历表


	姓	名
	
	年	龄
	
	学历
	

	职	称
	
	职	务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	时	间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证复印件
磋商申请人（全称）：______________（电子签章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签章）：_______
日期：________年_____月_____日      






5.人员配备要求
施工现场专业（管理）人员基本情况表
	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号
	岗位要求

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	专职：☑ 
可兼任：□

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	专职：☑ 
可兼任：□

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：☑ 
可兼任：□

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：☑ 
可兼任：□

	质量员（质检员）
	
	
	
	
	
	
	
	专职：☑ 
可兼任：□

	标准员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	机械员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	劳务员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	资料员
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□


注：1.此表须符合磋商文件中“施工现场专业（管理）人员配备表”的要求；
2.相关证书及资料附后。

磋商申请人（全称）：______________（电子签章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签章）：_______
日期：________年_____月_____日    
6、质量服务体系和承诺书（格式自拟）

1.磋商单位必须介绍质量服务体系以及服务机构分布情况。
2. 质量服务能力、质量服务方案、项目质量保证期承诺及保证
3. 磋商单位承接项目的质量服务评价情况。
4. 其他承诺条件。	


7.类似项目经验的证明材料
在建和已完成工程项目情况（2023年—2025年）

	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人
名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表后附提供中标通知书或合同协议书或竣工验收证明材料，并标明序号。

磋商申请人（全称）：______________（电子签章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签章 ）：_______
日期：________年_____月_____日 





8.磋商文件中要求提供的其他资料以及磋商单位认为有利于获得本项目成交资格的其他材料或说明
（格式自拟）
 

            ------- ---------------------------------云南鑫亚工程管理有限公司---------------------------------- -------
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