岫农生态果蔬加工厂—附属工程

磋商文件

| 项目编号： | SQYQ2022—0044 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 岫岩满族自治县清凉山镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司 |
| 二○二二年九月 |  |

目  录

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章  供应商须知及前附表	5

第三章  合同条款及合同格式	22

第四章  工程要求	89

第五章  磋商响应文件格式	92

附件一：资格性审查表	113

附件二：符合性审查表	114

附件三：工程量清单（见附件）	115

附件四：工程设计图（见附件）	115

附件四：评分细则	116

附件五：磋商保证金保函	119

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

岫农生态果蔬加工厂—附属工程 的潜在供应商应在辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司（岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市）获取采购文件，并于2022年10月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SQYQ2022—0044

项目名称：岫农生态果蔬加工厂—附属工程

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：599661.76元人民币

最高限价：599661.76元人民币

（供应商报价不得高于最高限价，否则取消供应商进入下轮磋商资格）

采购需求：地面铺装4318平方米、围墙265米，电动伸缩大门8米等工程。（工程量及具体内容详见工程量清单及图纸）。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天完成。（实际以双方签订合同为准）。

本项目（否）接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有国内独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，无处罚期内的不良记录；

3.2具备有效的安全生产许可证。

3.3项目经理要求：项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；[根据《关于取消一级建造师临时执业证书的通知》【建办市<2019>50号】不得委派一级临时建造师作为本项目的项目经理]；

3.4具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证），具有有效的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）；

3.5截至磋商前一日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.xyln.net/）失信黑名单、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

三、获取采购文件

时间：2022年9月22日至2022年9月28日每天上午8：30至11：30，下午13：30至16：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市

方式：网络获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月10日13点30分（北京时间）

地点：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司会议室（岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市）

五、开启

时间：2022年10月10日13点30分（北京时间）

地点：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司会议室（岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见中国政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜：

- 获取采购文件需提供：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅限在自然人作为投标主体时使用）；

- 2、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人作为投标主体时不需提供）；

- 3、授权委托书原件（法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供）。以上文件复印件加盖公章的彩色扫描件发送到liaoningshengquan@163.com的邮箱中。邮件标题注明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话同时电话通知代理公司进行相关登记后即可，代理机构联系电话0412-7512688。

注：供应商若有正在办理延续、更换相关证件等情况的，应提供审批、核准部门的相关证明。

采购文件及相关资料在采购代理机构收到邮箱报名材料后将以电子邮件形式发送到供应商邮箱中，在供应商收到磋商文件等相关资料后须进行书面回执确认，回执确认书（格式由采购代理机构提供）请供应商加盖公章扫描发到我公司邮箱中。)

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：岫岩满族自治县清凉山镇人民政府

地    址：岫岩县清凉山镇汤沟村

联 系 人：李秀娜

联系方式：15942206369

2.采购代理机构信息

名    称：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司

地　　址：　岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市

联系方式：　0412-7512688

账户名称：  辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司

3.项目联系方式

项目联系人： 汪振学

电　　 话：　0412-7512688

第二章  供应商须知及前附表

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：岫农生态果蔬加工厂—附属工程 |
| 2 | 磋商响应文件递交时间： 用邮寄方式或现场递交的响应文件截止时间为： 2022年10月10日13：30时前（北京时间） 采购代理机构将邀请其授权代表视频在线参与磋商会议（请各供应商提前下载腾讯会议APP，腾讯会议号：938978666（无密）） 按照辽宁省财政厅辽财采【2020】66号文件《关于做好新冠肺炎疫情防控下一阶段和终止应急响应后政府采购工作有关事宜的通知》精神，本项目递交响应文件方式采用供应商直接递交或邮寄递交的方式。 开标前三个工作日为在途邮寄时间，不得占用，否则后果自负 本项目鼓励供应商以邮寄的方式递交响应文件，采用邮寄方式的供应商，供应商需确保采购代理机构在递交响应文件截止时间前收到响应文件，逾期不予接收，且应保证邮寄的响应文件密封符合磋商文件规定，否则不予接受。 采购代理机构：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司 邮寄地址：岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市 联系电话:0412-7512688 |
| 3 | 磋商时间：2022年10月10日13：30（北京时间） |
| 4 | 报价货币：人民币 |
| 5 | 磋商有效期：自提交磋商响应文件截止之日起90个日历天 |
| 6 | 磋商响应文件份数： 1.正本1份，副本2份。 2.响应文件中需提供excel版的报价电子光盘一套。 |
| 7 | 磋商响应文件递交地点及磋商地点：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司会议室（岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市） |
| 8 | 工程规模：地面铺装4318平方米、围墙265米，电动伸缩大门8米等工程。（工程量及具体内容详见工程量清单及图纸）。 |
| 9 | - 资质要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 3.本项目的特定资格要求： - 3.1具有国内独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，无处罚期内的不良记录； - 3.2具备有效的安全生产许可证。 - 3.3项目经理要求：项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；[根据《关于取消一级建造师临时执业证书的通知》【建办市<2019>50号】不得委派一级临时建造师作为本项目的项目经理]； - 3.4具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证），具有有效的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）； - 3.5截至磋商前一日，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.xyln.net/）失信黑名单、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。 |
| 10 | 资金来源：财政性资金 |
| 11 | 采购方式：竞争性磋商 预算金额：599661.76元人民币 最高限价：599661.76元人民币 供应商报价不得高于最高限价，否则取消供应商进入下轮磋商资格。 |
| 12 | - 磋商保证金的金额：人民币11000元 - 磋商保证金的形式：电汇或银行保函 - 磋商保证金的到账截止时间为：2022年10月10日13:30（由供应商账户交至指定保证金账户，以到账时间为准）。 - 磋商保证金管理： - ①磋商保证金须从供应商开户银行账户汇入指定保证金账户，汇款备注中需注明项目名称； - ②银行保函（银行保函应自磋商保证金截止期至投标有效期截止后30天止的期限内有效）。 - 指定保证金账户信息如下： - 开 户 名：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司 - 开 户 行：中国农业银行岫岩满族自治县支行 - 账 号：06245001040016639 - 联系人：李欣 - 联系电话：0412-7512688 - 保证金退还方式：未中标供应商的保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
| 13 | 磋商文件售价：免费提供。 |
| 14 | 工期：自合同签订之日起30日历天完成。（实际以双方签订合同为准）。 |
| 15 | 项目地点：岫岩满族自治县清凉山镇 |
| 16 | 质量标准：合格。 安全目标：合格。 执行标准：执行国家、辽宁省、鞍山市现行安全生产文明施工验评标准。 |
| 17 | 现场踏勘：不统一组织。 |
| 18 | 保修期：1年。 |
| 19 | 响应报价： 1、计价方式：工程量清单计价，以人民币为货币单位。 2、报价依据：①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； - ②《工程量清单计价规范》(2017-辽宁)； ③国家、省、市现行有关计价文件； ④辽宁省房屋建筑与装饰工程定额(2017)； ⑤现行有关标准图集、施工及验收规范等。 3、税金： 按照《关于调整建设工程造价增值税税率的通知》（辽住建建管〔2019〕9号）的要求，从4月1日起，将建设工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。（注：中小微企业按国家规定执行） 4、其它说明：响应书报价应与工程项目总价表总额一致，报价让利应体现在各分部分项工程的综合单价中。 |
| 20 | 付款方式：按工程形象进度付款，工程完工且验收合格，经结算审核后支付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金保修期满后无质量问题一次性付清。 |
| 21 | 采购代理服务费由采购人支付，按国家计价格{2002}1980号文件规定取费标准工程采购标准。 清单编制费及控制价审核费：清单编制费及控制价审核费由采购人支付，收费标准3597元，该项费用认为已含在报价中，不再单独列项。 |
| 22 | 履约保证金：不采用 |
| 23 | 工程价款调整条件： 发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减），并引起工程造价增减的项目：工程量按实际发生计算，具体工程造价的确定方法，按下条原则执行，并据此相应地计算工程结算价款。 |
| 24 | 价款调整方式： 本项目采用固定单价合同。承包人在报价时要充分考虑施工过程中可能出现的政策、地质情况、现场施工环境及市场的变化等可能影响工程造价的因素，并承担报价漏项的风险。因发包人原因引起的设计变更、工程内容增减造成工程造价增减，按如下原则调整价款。 工程如有已获批准的工程量变更，变更部分综合单价的确定方式： 1.响应文件已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定。 2.响应文件已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。 3.若响应文件无相同项目及类似项目的，材料、设备按施工时期市场询价，经采购人审核确定。 |
| 25 | 报价风险： 1.供应商依据磋商文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算报价，一旦成交，报价将不会因市场变化因素而得到调整。 2.综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 3.供应商应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价，供应商没有填写综合单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。 4.采购人发出的磋商文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，供应商确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应在规定的时间前，以书面方式向采购人提出。供应商未在规定的时间内向采购人提出异议，则视为供应商已认可该工程量清单包含了设计图纸及磋商文件要求的全部内容。 5.材料价格风险系数按省市文件规定自行考虑，结算时不予调整。 |
| 26 | 施工说明： 1.施工规范和技术标准按照设计图纸要求执行，设计未作要求者按照国家相关的施工技术规范；违反者，采购人有权要求其停工、返工，并视情节严重程度，成交人承担成交价的3%-5%违约金。 2.所有材料进场前，成交人应向采购人出具材料合格证明。 3.成交人必须高度重视安全工作，进场施工前必须与采购人签订安全合同，并进行设计交底。 4.成交人必须具有采购所有施工图纸要求的合格工程材料能力，不得因采购不到材料为理由进行变更，由此增加的费用、工期延误及工程质量降低等一切后果由施工单位自行承担。 |
| 27 | 主要材料： 1.供应商必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合设计图纸技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有建材质检部门出具有效期检测合格报告的工程材料。重点工程应选用国家名优品牌产品及材料，严禁使用国家及鞍山市禁止和限制使用产品。 2.本项目所采用的材料设备等须达到中等偏上的质量要求。未经发包人确认、复核、批准的材料或不符合发包人要求的材料，一律按退货或返工处理，为此造成的损失由承包人负责，并视为承包人已认可。如承包人所报送的材料不符合发包人的要求，承包人必须重新组织材料的报送或供货，直至达到发包人的要求，必要时发包人保留该材料甲供的权利。 |
| 28 | 其他说明： 1.对未成交原因不做任何解释； 2.供应商在磋商过程中所发生的一切费用均由供应商自理； 3.响应书中项目经理不能随意更换，如更换项目经理须经采购人同意，否则废除成交资格。 4.采购人发出的有效答疑文件和其他有效补充修改函件，均是磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用； 5.工程开工后成交单位的项目管理人员必须坚守岗位，严格管理，不得擅自更换。 6.现场临时水、电由供应商自行解决，在报价时综合考虑。报价应充分考虑工程施工所必须的封道、交通警示等费用。 7.工程量清单计价，报价应是磋商文件确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。 8.报价总价应与单位工程汇总表总价一致。供应商在报价时如有优惠条件，应单独做相应说明。对于报价让利，不应在总价基础上做一笔让利，而是将让利分解并体现在各分部分项工程的报价中。 9.报价应包含完成合格产品和确保安全生产、文明施工、环境保护和成品保护所采取的辅助工作和措施费用，包括技术措施费、施工措施费，以确保实现工期目标和管理目标。 10.供应商施工期间建筑垃圾的外运、弃渣、弃土由供应商自行解决，相关项目报价应包含此项费用。有关施工场地交通、环卫、和施工噪音管理等手续由承包人负责办理并承担其费用，包括承包人责任造成的罚款，相关项目报价中应包括此项费用，成交后采购人不再进行该项费用及由此引起工期拖延的调整。 11.承包人负责施工现场的安全生产、文明施工、临时设施、后勤卫生、现场垃圾清运、环保、消防、保卫等各项管理工作，按国家和地方相关管理规定执行。如有违反，由此造成的一切责任及损失均由承包人负责。 12.供应商在施工中造成场地内外道路、管线、设施及其他基础设施损坏，其费用自负，若发生赔偿费用，应承担赔偿费用并承担维修责任。 |
| 29 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。 |
| 30 | 其他要求： 采购代理机构通过视频方式邀请供应商的授权代表参加磋商会议并根据磋商小组的要求视频参与磋商，供应商的授权代表应在递交磋商响应文件截止时间前备齐响应文件所需原件备查。经磋商小组评审资格性与符合性审查通过后，供应商的授权代表需在规定的时间内通过电子邮件形式将填制好的二次报价单签字后将扫描件（或清晰照片）发送到代理机构提供的指定邮箱。二次报价在评标室现场公布。未参与及未在磋商截止时间前加入视频磋商会议的供应商，其响应文件按无效处理。 |
| 31 | 本项目不允许递交备选报价方案。本次磋商共 两 轮报价（含磋商响应文件中首轮报价。首轮报价不公开唱价，第二轮报价（最终报价）公开唱价） |
| 32 | 磋商小组构成： 3 人，社会代表专家 2人，采购人代表 1 人。 |
| 33 | 综合评分法 |

供应商须知

一、适用定义

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

（一）“采购人”系指岫岩满族自治县清凉山镇人民政府。

（二）“供应商”系指能够满足本次采购条件的供应商。

（三）“采购代理机构”系指辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司。

（四）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

二、项目综合说明

（一）工程规模：详见供应商须知前附表8；

（二）项目实施地点：详见供应商须知前附表15；

（三）工期：详见供应商须知前附表14；

（四）质量标准：详见供应商须知前附表16；

（五）其他要求：严格按照设计图纸及《工程施工质量验收规范》进行施工。

三、供应商资格要求

（一）资格要求：详见供应商须知前附表9；

（二）其它要求：

1.供应商只有在法律上和财务上独立，并且与采购人没有行政隶属关系才可以参与本项目的采购。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与磋商；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）供应商有下列情形之一的不能参加本次磋商：

1.因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

2.正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

3.因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

四、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、扶持残疾人福利性单位发展

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 5 %后参与评审。具体详见下列评审办法。

监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按小型、微型企业的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按小型、微型企业的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、货币

本次采购报价采用人民币报价。

六、报价

（一）供应商的响应报价应是磋商文件确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，为实现合同目的所涉及的工程施工、维护、测试、运行、验收、移交、保修以及机构、人员与设备迁移、工程保险、政策性文件规定、风险、责任和参与磋商等所有费用；

（二）本次磋商采购采用固定单价合同；

（三）供应商在作最终报价时，所有综合单价的确定，按总报价的初次报价和最终报价同比例调整。下列情况除外：

1.供应商可以在磋商小组规定的时间内现场完成最终报价综合单价调整的；

2.磋商小组专家要求供应商重新调整部分综合单价的。

七、磋商响应文件

磋商响应文件及供应商与采购人之间与采购有关的来往函件和文件均使用中文。本次参加竞争性磋商的供应商需对该工程报价，并且分别做出分部分项工程报价细目清单及施工方案等磋商响应文件，以进行本次采购的磋商。磋商响应文件必须按如下顺序装订：

（一）响应书

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）资格证明文件

（四）承诺书

（五）符合政府采购政策声明函（如有）

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（七）保修服务及费用书面承诺

（八）其他资料（如有）

（九）已标价工程量清单

（十）施工方案

注：以上材料缺少任意一项，磋商响应文件无效。（除已备注“如有”项外）

八、磋商响应文件的真实性

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，保证所提供的全部资料的真实性，并保证其磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

九、磋商响应文件的递交要求

（一）供应商应按供应商须知前附表规定数量提交磋商响应文件正、副本。并在封面注明“正本”和“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。供应商的磋商响应文件必须打印、装订成册，不易拆分，磋商响应文件纸张规格A4纸；响应文件中需提供excel版的报价电子光盘一套，封装在响应文件中。成交供应商的最终磋商报价电子光盘需在成交通知书发出后签订合同前提交至采购代理机构。

（二）供应商应将磋商响应文件的正本、副本和电子光盘封装在同一密封袋内，密封条处加盖供应商公章和法定代表人印章。磋商响应文件包装封面应注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称及磋商时间；

（三）供应商应在前附表规定的时间内将磋商响应文件递交给采购代理机构。采购代理机构将拒绝接受磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件。

十、磋商响应文件的修改和撤销

（一）供应商可以在磋商响应文件递交截止时间前修改或撤销其磋商响应文件。但这种修改或撤销通知必须以书面形式交给采购代理机构，且须有经正式授权的供应商代表签字；

（二）供应商的书面修改材料或撤销通知应按照本须知磋商响应文件递交规定的要求编制、密封、标志和递交，并注明“修改磋商响应文件”字样。

十一、磋商保证金

（一）供应商应提交前附表所要求的金额及形式递交磋商保证金，并作为其磋商的一部分。

（二）磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为致使其利益受到严重损害时可从供应商的磋商保证金中得到补偿。

（三）在磋商时，对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，将被视为非响应性磋商予以拒绝。

（四）未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

（五）供应商有下列行为之一的，磋商保证金将不予退还：

1.弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；

2.磋商有效期内撤回其响应文件；

3.因成交供应商过错被废除授标；

4.成交供应商未按要求在规定时间内签订合同；

5.法律法规规定其他损害采购人利益的情形。

十二、磋商的时间地点及合格的磋商代表：

（一）供应商应按供应商须知前附表中的要求按时进入视频会议；

（二）供应商的磋商代表必须是法定代表人或其委托代理人（与法定代表人授权书姓名一致）；

（三）供应商应在规定的时间内将磋商响应文件递交给采购代理机构。

十三、竞争性磋商小组的组成

（一）本次项目采购依法组建竞争性磋商小组；

（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组；

（三）竞争性磋商小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二。

十四、磋商程序

（一）资格性和符合性审查

若发现下列情况之一的，供应商的响应报价将被拒绝：

资格性审查：

1.企业法人营业执照副本不符合要求情况的；

2.资质证书不符合要求情况的；

3.安全生产许可证副本不符合要求情况的；

4.项目经理的建造师注册证书及其安全生产考核合格证（B证）不符合要求情况的；

5具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证），不符合要求情况的；

6具有有效的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）不符合要求情况的。

7.磋商保证金不符合要求情况的；

8.依法缴纳税收和社会保障资金情况不符合磋商文件要求的；

9.信用信息查询情况不符合磋商文件要求的；

10.无重大违法记录声明情况不符合磋商文件要求；

11.提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

符合性审查

1.法定代表人或委托代理人不符合磋商文件要求的；

2.磋商有效期不满足磋商文件要求的；

3.响应文件的关键内容字迹不清晰（指报价、工期、质量的数字或文字）的；

4.磋商响应文件完整性不符合磋商文件实质性要求的；

5.磋商响应文件签署情况不符合磋商文件实质性要求的；

6.供应商报价高于最高预算金额的；

7.供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；

8.发现其他不符合法律法规规定的实质性要求的。

只有通过上述审查的供应商方有资格进入磋商程序。

（二）澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

（三）比较与评价

1. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会；

2. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

3.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；

4.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

5.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（四）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十五、成交条件

采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商。

十六、磋商过程的保密及其他要求

（一）凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性磋商小组及参加磋商会议的工作人员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露；

（二）在评审过程中，如果供应商试图在磋商文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向磋商小组施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝；

（三）磋商响应文件是磋商工作的重要依据。磋商响应文件必须满足磋商文件的各项实质性要求：包括磋商响应文件的有效性、完整性和与磋商文件的一致性。如果供应商的磋商响应文件不满足上述要求，磋商小组有权拒绝供应商的磋商响应文件。经磋商小组评审，供应商递交的磋商响应文件属于无效磋商响应文件的，无资格进入下轮磋商。

十七、成交通知书

（一）采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在《中国政府采购网》公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（二）成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（三）成交通知书将是合同的一个组成部分。

十八、合同的签订

（一）成交供应商在收到成交通知书后应当按有关规定与采购人按磋商文件、调整内容、磋商响应文件及磋商过程中的有关澄清、承诺及最终报价等磋商过程中形成的有效文件确定的事项签订书面合同。磋商文件、成交供应的磋商响应文件及评审过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。

（二）如果成交供应商无正当理由未在规定期间内签订合同，其磋商保证金将不予退还，并承担相关法律责任。

（三）签订合同期限：中标或成交通知书发出之日起三十（30）日内。

（四）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将重新开展政府采购活动。

十九、磋商有效期

磋商有效期为自提交磋商响应文件截止之日起90个日历天。

二十、采购代理服务费

（一）本项目代理服务费由采购人支付。

（二）采购代理服务收费标准：

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务成交金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0％＝1.0万元

（300-100）万元×0.7％＝1.4万元

合计收费=1.0十1.4＝2.4（万元）

（二）本项目按工程采购标准执行。

二十一、其他注意事项

（一）供应商被视为充分熟悉本磋商采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

（三）供应商应承担参加磋商所有费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构无义务和责任承担这些费用；

（四）供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。不按磋商文件的要求提供的报价和资料，可能导致磋商响应文件被拒绝。

二十二、质疑和投诉

（一）供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3.对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

（三）供应商对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖供应商公章及由法定代表人或其委托代理人签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1.供应商对评标结果有质疑的，采购人或政府采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司

联系人：汪振学

电话：0412-7512688

地址：岫岩县世通毓园三期三号楼东数7、8号门市

2.供应商对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（四）如有未尽事宜，可按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》执行。

第三章合同条款及合同格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的磋商、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“划“。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：岫岩满族自治县清凉山镇人民政府

承包人（全称）：按照企业法人营业执照上的名称填写（并与施工承包方资质证书名称相一致）。注：招标发包的工程，应注意与成交通知书中载明的采购人和供应商名称相一致】

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就岫农生态果蔬加工厂—附属工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：岫农生态果蔬加工厂—附属工程 。

2.工程地点：岫岩满族自治县清凉山镇人民政府     。

3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：财政性资金。

5.工程内容：地面铺装4318平方米、围墙265米，电动伸缩大门8米等工程。详见工程量清单及工程设计图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

具体详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：xx年x月x日。招标工程填写成交通知书中载明的计划开工日期（如有）【群体工程填写计划第一个开工工程的计划开工日期】。

计划竣工日期：xx年x月x日。招标工程填写成交通知书中载明的计划竣工日期（如有）【群体工程填写计划最后一个工程的计划竣工日期】。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格，符合国家、辽宁省、鞍山市及行业现行工程质量验收标准规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）     (¥       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）填写安全文明施工费的金额 (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）填写材料和工程设备暂估价金额（如无约定，填写“不采用”） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）填写专业工程暂估价金额（如无约定，填写“不采用”）(¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）填写暂列金额（如无约定，填写“不采用”）(¥元)。

2.合同价格形式：工程量清单计价的单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：填写承包人项目经理的姓名，招标工程填写成交通知书中载明的项目经理姓名，并同响应文件中的项目经理。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应书（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年   月  日签订。

十、签订地点

本合同在填写xx市xx区（县），可填写至xx具体地点签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法人或委托代理人签字并盖公章或合同专用章生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

发包人：  (公章)              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：           组织机构代码： 

地  址：         地  址：

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电  话：电  话：

传  真： 传  真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：   开户银行：

账  号：       账 号：

备 案 意 见

备案机关（章）

经办人：（签字）

第二部分通用合同条款

通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的“通用合同条款”部分。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：磋商文件、招标档案及其答疑文件、经发包人、承包人双方核定的进场施工前原始地形测绘资料；经发包人和监理人审批的施工组织设计；经发包人、承包人和监理人签字认可的备忘录、补充协议、会议纪要等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：填写受发包人委托的监理单位名称（应与监理人企业法人营业执照上的名称相一致）；

资质类别和等级：填写监理人的资质类别和等级（应与监理人的资质证书载明的资质类别和等级相一致）；

联系电话：填写能够与监理人取得联系的有效电话号码（若监理合同中对此有约定，应与监理合同中的约定保持一致）；

电子信箱：填写监理人用于收发电子邮件的有效电子信箱地址（若监理合同中对此有约定，应与监理合同中的约定保持一致）；

通信地址：填写监理人用于收发邮件的有效通信地址（若监理合同中对此有约定，应与监理合同中的约定保持一致），如：xx市xx区xx街xx号。

1.1.2.5 设计人：

名    称：填写受发包人委托的工程设计单位名称（应与设计人企业法人营业执照上的名称相一致）。    ；

资质类别和等级：填写设计人的资质类别和等级（应与设计人资质证书上载明的资质类别和等级相一致）；

联系电话：填写能够与设计人取得联系的有效电话号码（若设计合同中对此有约定，应与设计合同中的约定保持一致）；

电子信箱：填写设计人用于收发电子邮件的有效电子信箱地址（若设计合同中对此有约定，应与设计合同中的约定保持一致）；

通信地址：填写设计人用于收发邮件的有效通信地址（若设计合同中对此有约定，应与设计合同中的约定保持一致）如：xx市xx区xx街xx号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：双方另行确定 。

1.1.3.9 永久占地包括：协商解决。

1.1.3.10 临时占地包括：协商解决。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规、规章及省、市有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：见磋商文件及按《通用合同条款》第1.4款执行。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；

发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；

发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如发包人对工程的技术标准和功能要求无特殊要求的，可填写“不采用”。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；专用合同条款及其附件；成交通知书（如果有）；通用合同条款；答疑文件；磋商文件；磋商响应文件（如果有）；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件；经发包人、承包人双方核定的进场施工前原始地形测绘资料；经发包人和监理人审批的施工组织设计；经发包人、承包人和监理人签字认可的备忘录、补充协议、会议纪要等。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：不采用；

发包人向承包人提供图纸的数量：不采用；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同约定的全部工程范围。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人需在开工前14日向监理人、发包人提供施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图（纸质和电子版）。最终按承包人、监理人、发包人共同确定的施工组织设计为实际施工组织设计等。承包人申报的施工组织设计文件包含的内容见通用条款7.1和专用条款7.1.1；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前7天或相应工程部位施工前7天；

承包人提供的文件的数量为：3份 ；

承包人提供的文件的形式为：提供纸质版本和电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：接收文件后15日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行《通用合同条款》第1.6.5项约定。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：岫岩满族自治县清凉山镇人民政府；

发包人指定的接收人为：填写发包人指定的接收人（应指定两个或两个以上接收人）的姓名、职务、手机号码、所在部门固定电话、电子邮箱等信息。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：填写承包人指定的接收人（应指定两个或两个以上接收人）的姓名、职务、手机号码所在部门固定电话和电子邮箱等信息。

监理人接收文件的地点：施工现场 ；

监理人指定的接收人为：填写监理人指定的接收人（应指定两个或两个以上接收人）的姓名、职务、手机号码、所在部门固定电话等信息（若监理合同中对此有约定，应与监理合同中的约定保持一致）。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行《通用合同条款》第1.10.1项规定。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：签订合同前，承包人已对工程现场进行了查勘，场内道路和交通设施施工由承包人负责，其费用已包括在合同价款中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》第1.11.1项约定。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行《通用合同条款》第1.11.2项约定 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用合同条款》第1.11.2项约定。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   。

2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：填写发包人代表姓名   XXX；

身份证号：填写发包人代表的身份证号码；

职    务：填写发包人代表的职务及技术职称信息 ；

联系电话：填写能够与发包人代表取得联系的有效座机和/或手机的号码；

电子信箱：填写发包人代表用于收发电子邮件的有效电子信箱地址 ；

通信地址：填写发包人代表用于接收往来文件的有效通信地址，如：xx市xx区xx街xx号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7天 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，其费用承包人在报价时已考虑在内。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  。

发包人是否提供支付担保：不提供      。

发包人提供支付担保的形式：不采用     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门的要求执行，包括技术档案、经济档案、安全档案、验收证书、报竣工验收申请等。

承包人需要提交的竣工资料套数：6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人应提供电子版2套和纸质版4套。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人必须保证施工现场清洁符合法律法规的有关规定及发包人的相关规定，承担所有相关费用及因违反有关规定造成的损失和处罚。承包人在施工期间必须及时将现场内的垃圾清运至场外，以保证施工场内的清洁。在本工程完工后，承包人必须及时将本工程范围内的所有垃圾自费清理至场外。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：填写承包人项目经理的姓名，招标工程应填写承包人响应书中载明的项目经理姓名；

身份证号填写该项目经理身份证号码；

建造师执业资格等级：填写该项目经理的建造师执业资格等级；

建造师注册证书号：填写该项目经理的建造师注册执业证书编号；

建造师执业印章号：填写该项目经理建造师执业印章号码；

安全生产考核合格证书号：填写该项目经理安全生产考核合格证书号码xxx；

联系电话：填写该项目经理联系电话（手机或座机）号码；

电子信箱：填写该项目经理的电子邮箱地址；

通信地址：填写该项目经理接收往来文件的有效通信地址，如：xx市xx区xx街xx号；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责施工安全、质量、进度、组织协调、变更与签证、工程款申请等事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：无特殊原因，应等同于法定有效工作日时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：脱岗每日每次扣除0.2%的合同价款，累计超过10日次的，采购人有权解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担签约合同价5%的违约金。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担签约合同价3%的违约金，发包人可解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内向监理人提交。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行《通用合同条款》第3.3.4项约定。 承包人承担签约合同价1%的违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担签约合同价1%的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包/无约定，执行通用条款，分包项目需经甲方确认才可分包。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用合同条款》第3.6项约定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）处理事宜范围包括：工程施工中的工程质量、安全文明施工、工期（施工进度计划、使用技术措施实施等）。

5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用。

关于工程奖项的约定：不采用。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行《通用合同条款》第5.3.2项约定。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用合同条款》第6.1.1项约定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行《通用合同条款》第6.1.4项约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行《通用合同条款》第6.1.4项约定。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行《通用合同条款》第6.1.5项约定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行《通用合同条款》第6.1.5项约定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：除《通用条款》7.1.1外，还应增加如下内容：

（10）危险性较大的分部分项工程的专项施工方案。

（11）施工重点、难点、关键技术、工艺的分析和解决方案。

（12）新技术、新工艺、新材料应用及保证措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行《通用合同条款》第7.1.2项约定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行《通用合同条款》第7.1.2项约定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行《通用合同条款》第7.2.2项约定。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按施工组织设计约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：下达开工通知前7日内应获得开工所需的各项行政审批和许可手续以及提供合同约定的施工条件。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内应签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排并与施工组织相一致。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行《通用合同条款》第7.4.1项约定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按实际影响程度调整工期、除合同工期顺延外，承包人不得进行任何与此相关的责任和费用索赔（设计变更引起的费用增加除外）。不执行《通用条款》7.5.1条（5）约定 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，发包人可直接扣除5%的工程款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不采用。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：施工中如遇埋藏于地下的未引爆炸弹、地雷，地址勘察资料未涉及的特殊岩层、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等不利物质条件，承包人应在发现不利物质条件后24小时内通知监理人和发包人，并采取合理措施施工。发包人及监理人应在接到承包人通知后24小时内核定和发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

安全生产有规定导致必须停止的室外作业的台风、暴雨、暴雪、寒潮、沙尘暴、雷电等气候条件。承包人遭遇异常恶劣的气候条件时的通知期限、发包人/监理人核定的期限及监理人发出指示的期限均为2小时内。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：如果发包人在施工中要求承包人提前竣工，承包人应做出施工组织设计，由发包人和监理人审批，由此发生的费用由发包人承担，提前竣工给予的奖励双方另行约定。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费用由承包人承担，在已标价工程量清单或预算书中列支，含在报价中。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：报送样品的材料和工程设备种类、名称、规格、数量见 《磋商须知前附表》。样品报送的程序按执行《通用合同条款》第8.6.1。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行《通用合同条款》第8.8.1项约定。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：需满足施工需要并符合有关规定。

施工现场需要配备的试验设备：需满足施工需要并符合有关规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：需满足施工需要并符合有关规定。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：正常的已经含在标书中，对于合同签订后，发包人和监理人提出的特殊的、大型的现场工艺测试，其费用另行约定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行《通用合同条款》第10.1款约定并按岫岩满族自治县规定办理备案及审批程序。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行《通用合同条款》第10.5款约定 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行《通用合同条款》第10.5款约定 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第不采用种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第不采用  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：不采用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：。

风险费用的计算方法：。

风险范围以外合同价格的调整方法：。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：。

风险费用的计算方法：。

风险范围以外合同价格的调整方法：。

3、其他价格方式：。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不采用。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按相关规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按每月度为周期，计量周期内完成的工程量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不采用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用合同条款》第12.4.2项约定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用合同条款》第12.4.3项第（1）目约定。如合同价格形式不是单价合同，则填写“不采用”。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：不执行《通用合同条款》第12.4.4项第（1）目约定。如果发包人没有按期付款，由发包人和承包人另行约定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：以发包人向承包人发出通知为准。

（2）发包人支付进度款的期限：以发包人向承包人发出通知为准。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24（或双方另行约定的其他时间）小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48（或双方另行约定的其他时间小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行《通用合同条款》第13.2.2项约定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人应当在颁布工程接收证书后7天内向发包人移交工程。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人应当在颁布工程接收证书后7天内向发包人移交工程。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包每逾期一天移交工程，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由不采用承担；

（2）无负荷联动试车费用由不采用承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：不采用。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后15日内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行《通用合同条款》第14.1。

竣工结算申请单应包括的内容：按发包人结算报审的格式及要求。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在承包人提交完整合规结算资料的条件下，约定结算审核期限为：财政部门在收到完整的结算资料之日起， 500万元以下50天；500万元-2000万元70天；2000万元-5000万元90天；5000万元以上100天。承包人应积极配合工程结算的核对工作，由于承包人报审资料不齐全不真实，需要现场核定实际情况的、承包人造价员未按时进行核对工作等原因，造成审核时间延误的，其责任由承包人承担，审核期限顺延。

发包人付款方式：

按工程形象进度付款，完工且验收合格，经结算审核后支付结算价款的97%，剩余3%作为质保金保修期满后无质量问题一次性付清。（无息）

保修期：工程竣工验收合格之日起一年。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：依据发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交最终结清申请。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：以发包人向承包人发出通知为准。

（2）发包人完成支付的期限：以发包人向承包人发出通知为准。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格之日起12个月。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留至缺陷责任期满。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:不扣留。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:不扣留。

关于质量保证金的补充约定：填写双方关于质量保证金的补充约定，按双方的具体约定填写。如双方无补充约定，填写“无”或 “/”。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按双方的具体约定填写，但不得低于法定最低保修年限（见《建设工程质量管理条例》第四十条规定）。如合同附件3《工程质量保修书》中已约定具体的工程保修期的，可填写“详见合同附件3《工程质量保修书》”。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：填写“详见合同附件3《工程质量保修书》”约定。

16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：不采用。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因此延误的工期，工期顺延。不增加任何费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人逾期支付合同价款超过60天时，由发包人与承包人协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人应立即纠正其违约行为、使之符合合同约定之外。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行《通用合同条款》第7.8.1项约定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：因此延误的工期和/或增加的费用以及给承包人造成的损失（包括但不限于停工、窝工损失）由发包人承担。

（7）其他：发包人存在其他违约行为的，因该违约行为所延误的工期和/或增加的费用以及承包人因该违约行为所遭受的损失（包括但不限于停工、罢工、窝工损失）由发包人与承包人协商解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28（或双方另行约定的其他时间）天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人发生安全/质量事故、工程质量达不到合同要求、承包人不按规定支付农民工工资、工期延误等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行《通用合同条款》第16.2.2项约定及其条文释义。工程质量达不到合同约定标准，承包人必须返工，直至达到质量标准，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人损失，同时向发包人支付合同总价款3%的违约金。承包人违约的其他情形如承包人发生安全/质量事故、承包人不按规定支付民工工资等所造成的一切损失及违约责任由承包人承担并赔偿发包人由此造成的所有损失，同时向发包人支付合同总价款3%的违约金；工期延误的违约责任适用合同其他约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）工程工期（含单项工程工期）延误施工进度计划规定工期的，发包人有权单方面解除合同。（2）工程质量达不到合同约定的标准，发包人有权单方面解除合同。（3）承包人违约的其他约定：发包人有权单方面解除合同，并由承包人承担全部费用，赔偿发包人由此造成的所有损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：在发包人和承包人签订的《解除合同》中约定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无特别约定。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后双方协商 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无特别约定  。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人、监理人、承包人需给自为施工现场人员办理意外伤害保险及工伤保险，并各自承担相关费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定是否办理，并承担其费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用合同条款》第18.7款约定。

20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：不采用。

选定争议评审员的期限：不采用。

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。

其他事项的约定：不采用。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向鞍山仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21．补充条款

以下无正文。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：       组织机构代码： 

地  址：     地  址：

邮政编码：     邮政编码：

法定代表人：           法定代表人：

委托代理人：            委托代理人：

电  话：        电  话：

传  真：    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：    开户银行：

账  号：        账 号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：支付担保格式

附件9：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：

地  址：     地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：

开户银行：    开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年月日

附件9：

# 9-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第四章  工程要求

一、总说明

本磋商文件技术规格及要求，主要由各相关的工程设计图纸和相应的国家标准、规范及技术规格要求组成。

（一）本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本工程技术规格要求和有关国家标准、技术规范要求的合格工程。

（二）本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、工程承包范围的说明

（一）以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，供应商应研究其他文件，特别是根据本文件及答疑文件、工程量、图纸去完全了解工程的实际范围。

（二）供应商被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究了解了本文件、工程量、图纸的全部内容。

（三）工程概况：

岫农生态果蔬加工厂—附属工程，主要内容为：地面铺装4318平方米、围墙265米，电动伸缩大门8米等工程。（工程量及具体内容详见清单及图纸）。

（四）本工程承包方式为：包工包料。

三、供应商注意以下事项

（一）供应商应充分满足设计要求和本磋商文件中的技术要求、材料要求，应按采购人提供的工程量计算工程项目的综合单价和总价。分部分项工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价。

（二）本工程根据项目总工期的要求，供应商在编制工程进度计划时，应考虑立体交叉施工。

（三）协助采购人，做好前期工程的验收和相关工序的交接验收。

（四）自行复核工程量，若工程量清单中有与设计图纸中不符或与现场情况不符，在提交首次响应文件截止时间至少5日前提出。

（五）出现当地群众纠纷，由施工方自行沟通解决。

四、施工组织与计划

现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。

五、验收

本工程竣工后由采购人及相关部门组织验收。

第五章  磋商响应文件格式

一、响　应　书

致：辽宁晟泉招投标代理咨询服务有限公司

1、根据已收到的项目编号为                的            工程的磋商文件，我单位经考察现场和研究磋商文件后，磋商总价为人民币（大写）     （小写）             的报价按上述工程磋商规定的内容承包该项目的工程施工。

2、一旦确定我方被确定为成交供应商，我方保证在              期限内完成上述项目施工，同时承诺工程质量要求达到          。

3、我方同意所递交的磋商响应文件在磋商文件规定的有效期内有效，在此期间内我方可能成为成交供应商，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的采购成交通知书、本磋商文件和磋商响应文件将构成约束我们双方的合同文件。

5、一旦我方成为成交供应商，我方将自愿支付本工程的采购代理费、清单编制费及控制价审核费。

6、一旦我方成为成交供应商，我方保证按照磋商文件的要求和磋商文件的响应文件的承诺，按时签订施工合同。全面履行施工合同。

7、我方理解你们不保证最低报价的供应商成为成交供应商的声明。

供应商：（填写供应商名称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日    经营期限：

资质证书编号：             营业执照编号：

姓名：      性别：      年龄：       职务：		，     系       的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

供应商：（填写供应商名称并加盖公章）

日期：     年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的磋商响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的磋商响应文件的内容。

本授权书有效期与本公司磋商响应文件中标注的磋商有效期相同，自签章之日起生效。

代理人无转委托权，特此委托。

后附：委托代理人身份证复印件及与供应商签订的工作一年以上（含1年）的劳动合同或经人社部门认定盖章的社会养老保险关系证明

代理人：（签字）性别：          年龄：

身份证号码：          职务：

供应商：（填写供应商名称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日

注：1、法定代表人和委托代理人签字，必须是亲笔签名。

2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。

3、不得使用其他印章或电子制版签名。

4、本文件应按规定签署，否则磋商响应文件无效。

5、如磋商响应文件全部由法定代表人亲自签署，则无须提供授权委托书。

三、资格证明文件

以下资格证明材料复印件必须加盖公章

（一）营业执照副本复印件

（二）资质证书复印件

（三）安全生产许可证副本复印件

（四）项目经理建造师注册证书复印件

（五）项目经理安全考核证复印件

（六）具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证复印件

（七）具有有效的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证复印件

（八）磋商保证金汇款凭证

（九）依法缴纳税收和社会保障资金的凭证

（磋商日前六个月内任一个月缴纳税收和社会保障资金的凭证并加盖公章的复印件）

注:依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明材料。

（十）提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。

（十一）无重大违法记录声明

（代理机构名称）：

我单位在参加采购项目（项目名称：             项目编号：     ）前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。依据《辽宁省行政处罚听证程序暂行规定》，辽宁省内的行政机关或组织对法人和其他组织作出的10000元以上罚款属于较大数额罚款，中央或其他省市的较大数额罚款数额按照有关规定执行。）

供应商：                   （填写供应商名称并加盖公章）

法定代表人/（负责人、经营者）或委托代理人：  （签字或盖章）

日期：　　    年　　 月　　 日

四、承诺书

（一）磋商承诺书

致 ：

本供应商已详细阅读了磋商文件，自愿参加上述磋商采购项目，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、本供应商自愿在          （工期）内按照磋商文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照磋商响应文件的承诺并满足磋商文件要求。

2、遵守中华人民共和国、辽宁省、鞍山市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

3、服从磋商文件规定的时间安排，遵守磋商有关会议现场纪律。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

4、接受磋商文件全部内容。否则，同意被废除磋商资格并接受处罚。

5、保证磋商响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收投标担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格、被没收投标担保，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。

6、保证不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意高高报价行为。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

7、保证按照磋商文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对成交供应商违诺处罚并被没收履约担保。

9、保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

10、保证成交之后按响应文件承诺向本项目派驻管理人员及投入机械设备、办公设备及检测设备。否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

11、保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

12、保证按磋商文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。

14、如我方成交，保证按照磋商文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。

本供应商在规定的磋商有效期限内及合同有效期内，将受磋商文件的约束并履行磋商响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。

供应商：（填写供应商名称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年       月       日

（二）项目经理承诺书

致：

我       （姓名）在此郑重承诺：我是          （供应商）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近两年内没有不良记录。

在磋商中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格磋商的现象。如我公司成交，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。

如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销建造师资格证书。

承诺人签字：

身份证号码：

办公电话：

手机：

年     月   日

（三）造价人员承诺书

致：

我        （姓名）在此郑重承诺：我是         （供应商）在编或聘用造价人员，近两年内没有不良记录。在磋商中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及报价，在编制报价文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高报价行为。

如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价人员资格证书。

承诺人签字：

身份证号码：

办公电话：

手机：

年     月   日

（四）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与政府采购活动中，我们庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中选或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中选或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商：（填写供应商名称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年      月      日

五、符合政府采购政策声明函

1．中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的定，本公司参加  (单位名称)  的   (项目名称)  采购活动，工程的施工单位全部符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- 1.  (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.  (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业(企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支结构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

2.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    (采购人名称)    单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。

- 六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

- （格式自拟）

七、保修服务及费用书面承诺

（格式自拟）

八、其他资料（如有）

供应商认为还需提供的其它资料

（一）拟投入本项目人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目中任职 | 毕业学校、 专业 | 学历 | 职称 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关人员资格证明材料（包括职称证、身份证复印件、毕业证书等）。

（二）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投资额 | 用户名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.后附中标通知书复印件或施工合同复印件。

2.所提供的业绩证明材料复印件必须与原件内容一致。

九、已标价的工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单，包括“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。

|  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |
| 投标总价 （小写）： |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖章) |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全施工费 |  | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 合计 |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |

综合单价分析表（格式自拟）

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |

十、施工方案（格式自拟）

施工组织设计编制说明

供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，内容上必须结合工程特点、有针对性编制。

附件一：资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本符合要求情况 |  |  |  |
| 2 | 资质证书符合要求情况 |  |  |  |
| 3 | 安全生产许可证副本符合要求情况 |  |  |  |
| 4 | 项目经理的建造师注册证书及其安全生产考核合格证（B证）符合要求情况 |  |  |  |
| 5 | 具有有效的施工企业主要负责人安全生产考核合格证(A证)符合要求情况 |  |  |  |
| 6 | 具有有效的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C证)符合要求情况 |  |  |  |
| 7 | 磋商保证金符合要求情况 |  |  |  |
| 8 | 依法缴纳税收和社会保障资金情况符合磋商文件要求（磋商日前六个月内任一个月缴纳税收和社会保障资金的凭证） |  |  |  |
| 9 | 信用信息查询符合磋商文件要求情况 |  |  |  |
| 10 | 无重大违法记录声明情况符合磋商文件要求 |  |  |  |
| 11 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 磋商小组成员签字： 日期： |  |  |  |  |

注：1、审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。

- 认定磋商响应文件无效的依据应属于《资格性审查表》所列内容。《资格性审查表》未列明的，不得作为资格性审查表认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的磋商响应文件无效的情形除外）

附件二：符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人或委托代理人符合磋商文件要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 磋商有效期满足磋商文件要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 响应文件的关键内容字迹清晰（指报价、工期、质量的数字或文字） |  |  |  |  |  |
| 4 | 磋商响应文件完整性符合磋商文件实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 磋商响应文件签署情况符合磋商文件实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 供应商报价未高于采购预算金额 |  |  |  |  |  |
| 7 | 未发现供应商涂改证明材料或者提供虚假材料 |  |  |  |  |  |
| 8 | 未发现其他不符合法律法规规定的实质性要求 |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由） 磋商小组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

注：1、合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。

2、《符合性审查表》是符合性评审的依据，《符合性审查表》未列明的，不得作为符合性评审中认定投标（报价）文件无效的依据（属于法律法规规定的磋商响应文件无效的情形除外）。

附件三：工程量清单（见附件）

附件四：工程设计图（见附件）

# 附件五：评分细则

基本评分标准

| 包号 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格 部分 | 报 价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。其价格分为满分。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” 注：根据财库【2020】46号、财库【2014】68号、财库【2017】141号、辽财采【2020】66号规定，供应商提供中小企业声明函（小型和微型）、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。 | 30 |
| 技术 部分 | 施 工 方 案 | 根据供应商的响应文件书面阐述、说明介绍为评分基础，对供应商的基本施工方案进行打分。 1、优秀标准：方案编写详细、合理，具有针对性、先进性。 2、良好标准：方案编写比较详细、合理。 3、一般标准：方案总体基本满足要求 4、较差标准：方案不满足基本要求 优秀得8分，良好得6分，一般的得4分，较差得2分，未提供得0分。（提供技术方案） | 8 |
|  | 设 备 配 置 | 根据设备种类、数量、性能等配置情况综合评审。 优秀得8分，良好得6分，一般的得4分，较差得2分，未提供得0分。 | 8 |
|  | 服务质量保证措施 | 优秀标准：优于采购要求，措施科学全面合理，可实施性强 良好标准:符合采购要求，措施较具体，基本合理可行 较差：可行性差 优秀得6分，良好得4分，较差得2分，未提供的得0分 | 6 |
|  | 安 全 管 理 | 优秀标准：安全措施科学全面合理，可实施性强 良好标准:安全措施较具体，基本合理可行 较差：安全措施可行性差 优秀得6分，良好得4分，较差得2分，未提供得0分。 | 6 |
|  | 工 程 进 度 | 优秀标准：项目实施进度计划，优于采购要求，可实施性强 良好标准:项目实施进度计划，满足采购要求，合理可行 一般标准：项目实施进度计划，满足采购要求，基本可行 较差：项目实施进度计划，可行性差 优秀得6分，良好得4分，一般的得2分，较差得1分，未提供得0分。 | 6 |
|  | 环 境 管 理 | 优秀标准：环境措施对废水、废气（扬尘）、噪声、固废等全面合理，可实施性强 良好标准:环境措施对废水、废气（扬尘）、噪声、固废较具体，基本合理可行 较差：环境措施对废水、废气（扬尘）、噪声、固废等可行性差 优秀得5分，良好得3分，较差得1分，未提供的得0分 | 5 |
| 商务 部分 | 项目组人员情况 | 拟投入本项目的人员中每有1名相关专业中级工程师职称的(不含项目经理），得2分，最多得4分 （须提供拟投入本项目人员的职称证书与劳动合同或人社部门认定盖章的社会养老关系证明复印件附于文件中，否则不得分） | 4 |
|  | 项目主要管理人员和技术人员配置 | 拟派驻本项目的项目管理主要人员包括相关类似专业项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等主要施工管理人员，专业齐全得7分，每缺少一项主要施工管理人员扣1分，缺少三项及以上的不得分；（评标时需提供项目经理从业资格证书、工程师职称证、技术负责人职称证、施工员证、质检员证、安全员证、材料员、资料员证等相关证书及与供应商单位签订的一年以上（含1年）的社会养老保险证明，复印件盖章附于响应文件中，否则不得分） | 7 |
|  | 质量管理体系 | 具备有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项得1分（复印件加盖公章附于文件中，原件准备以备查） | 3 |
|  | 类 似 业 绩 | 供应商（2019年1月1日至今）每完成一项类似项目业绩2分，最多得6分。业绩评审以中标通知书、施工合同复印件加盖公章附于文件中。（原件准备以备查） | 6 |
|  | 财务状况 | 提供近3年（2019年度、2020年度、2021年度）经审计的财务报告，得3分，提供任意一个年度财务报告得1分、提供任意两个年度财务报告得2分、企业成立不足三年的以成立日期起算为满分、未提供不得分 | 3 |
|  | 项目经理技术能力考核（视频答辩并确认信息） | 本考核是对项目经理的技术能力考核，由项目经理本人回答，项目经理需持本人身份证件，经核查确认为本人后方能进行。 项目经理回答评标委员会现场提出的项目技术问题，技术问题范围由评标委员会提出，共回答四个问题。每个问题限时2分钟。（项目经理在视频答辩期间不得因任何原因延迟答辩，否则视为自动放弃） 每个问题回答优秀得2分：对评委提出的问题理解深刻、回答准确、重点突出、言简意赅、简单明了、表述清晰。 每个问题回答中等得1分：对评委提出的问题基本理解、回答提问基本准确、能基本回答重点问题、表述基本清晰。 每个问题回答差等或未参加答辩0分：对评委提出的问题不理解、回答提问不准确、重点不突出、表述不清晰。 | 8 |
| 合 计 | - |  | 100 |

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评标总得分的供应商将被推荐为合格的成交候选供应商。

3、如果供应商综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的成交候选供应商：

（1）最终响应报价低的；

（2）项目施工方案得分高的。

供应商必须提供以上评分因素相关的证明材料。

磋商小组只依据供应商响应文件提供的证明材料进行综合打分，而不自行寻找相关的证据。

附件六：磋商保证金保函

# 磋商保证金保函

开具日期：

致：（采购人）

本保函为（供应商名称）（以下简称“供应商”）（项目名称、包号）（项目编号）提供的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：

# 1.在提交响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回其响应文件；或

# 2.在收到成交通知书之日起30天内，供应商无正当理由未能与采购人签订合同；或

# 3.磋商文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还磋商保证金的其他情形；

本保函自开标之日起90个日历日内有效。

出具保函银行名称

出具保函银行公章

出具保函银行地址

出具保函银行电话

注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。

2、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。