# 竞争性谈判公告

项目概况

文山市皮肤病防治站医用电梯安装及改造采购项目（三次）的潜在投标人应在政采云平台凭企业数字证书进行报名后（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取谈判文件，并于2026年10 月19 日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSSZFCGTP2026-04

项目名称：文山市皮肤病防治站医用电梯安装及改造采购项目（三次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：30万元（包含电梯设备、土建、外挂井道、电力及装修。）

最高限价：30万元

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医用电梯 | 1 | 台 | 工业 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起40个日历天内完成现场土建及外挂井道施工，并完成电梯设备到货；安装调试工作须于20个日历天内全部完成。

付款方式及期限：合同签订后，待土建及外挂井道施工完成、电梯设备到货并经采购人开箱验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后7个工作日内，支付合同总价款的40%；待电梯安装调试完毕、通过特种设备监督检验并取得使用标志、完成最终综合竣工验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后1个月内，支付合同总价款的60%。

交货地点：文山市皮肤病防治站（文山市龙海路89号）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）响应供应商为制造商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装、改造、维修B级及以上资质；若响应供应商为新版证书，只需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。

（2）响应供应商为代理商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版证书《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)，同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上，同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2026年10月16 日（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台（政采云）

方式：（1）凡有意参加者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA认证），

CA数字证书服务热线

汇信CA：0571-88350735

云南CA:4006727666

云南壹证通：4000040628

福建CA：0591-87760022

（2）办理CA数字证书：投标人登录政采云平台－操作指南—入驻与配置—CA管理，按照程序要求办理。

（3）注册和绑定：投标人登录政采云平台－操作指南—入驻与配置—投标人注册入驻与配置。

（4）驱动、客户端下载：投标人登录政采云平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。相关驱动及客户端网址（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d);

注：投标人如之前已在云南 CA注册并办理过企业数字证书（CA认证）的，直接绑定即可，无需重复办理。

售价：0元

- 响应文件提交

截止时间（开标时间）：2026年10月19日15点00分（北京时间）

地点：电子响应文件通过网上递交；

（1）响应文件提交方式：本项目全流程电子化，通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应尽早完成电子交易平台上的数字证书（CA认证）办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 数字证书（CA认证）并使用有效的数字证书（CA认证）参与整个采购活动。

注：投标人应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间之前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

五、开启

时间：2026年10月19日 15点00分（北京时间）

地点：文山市华龙北路2号文山州政务服务中心大楼四楼政府采购开标厅。

特别提醒：本项目全程电子化，开标时进行远程解密，投标人应在采购代理机构下达远程解密命令30分钟内，完成对电子响应文件的所有远程解密操作，否则视为响应无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：无需缴纳

2.相关信息发布媒体

本次采购的相关信息同时在“云南省政府采购网”“文山市人民政府网”发布，请各投标人在递交响应文件前注意查阅，以获取最新信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

- 名    称：文山市皮肤病防治站

- 地    址：文山市新平街道里布嘎社区龙欢路76号

- 联系方式：0876-3032056

- 采购代理机构信息

- 名    称：文山市政府采购和出让中心

地　　址：文山市华龙北路2号文山州政务服务中心大楼四楼409室

联系方式：0876-3023253

3.项目联系方式

项目联系人：董红丽