# 采购需求

一、项目概况及相关要求

1 场地及周围情况

  - 本工程为门诊大楼病房和洁净手术室区域避难间改造工程，建设地点：北京市朝阳区；

资金情况：本工程控制价为：568,878.28元。
其中：分部分项工程合价为：321307.37元； 
措施项目合价为：152434.17元；
其他项目合价为：48165.14元；
税金的合价为：46971.6元。
其他说明：专业工程暂估价（含税）合计金额：0元；
材料和工程设备暂估价(含税)合计金额：0元；
暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：52500.00元；
安全文明施工费（含税）合计金额：11640.14元；
赶工增加费（含税）合计金额（如有）：0元；

二、工程招标和分包范围

1.  工程招标范围：本项目主要包括门诊大楼病房和洁净手术室区域避难间改造工程，包括不限于按图纸清单及工程规范的要求完成室内外装修及安装工程施工图深化设计、施工、竣工、验收、交付和保修等完成项目所需全部工作内容，具体范围详见招标技术纲要。

2.工程量清单编制依据

2.1．以建设单位提供的《门诊大楼病房和洁净手术室区域避难间改造工程》招标图纸为主导；

2.2  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.3  《房屋修缮工程工程量计算规范》（2016-北京）；

2.4  2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》；

2.5  2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》；

2.6  《关于印发配套2021年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发﹝2021﹞404号）、《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发﹝2022﹞190号）；

2.7  《北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程规费费率的通知》（京建发〔2019〕141号）；

2.8  国家有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策；

2.9  《北京建设工程造价信息》2024年5月；

2.10  常规施工技术措施及要求。

- 编制说明

3.1 本工程安全文明等级按达标考虑；

3.2 人工单价执行2024年5月《北京工程造价信息》高值计取；

3.3 材料设备价执行2024年5月《北京工程造价信息》及当期市场询价；

3.4 企业管理费、利润、现场管理费等费用均参照2024年5月《北京工程造价信息》的相关标准的中值计入；

3.5 混凝土标号暂按预拌混凝土C30；

3.6 拆除幕墙LTC2419需拆除大理石及附框工程量暂按图纸疑问中设计回复的石材拆除并恢复面积200㎡，修补重做石材面积40㎡计入；

3.7 护头棚暂按《民航医院总平面图（最新现状图）6.12_t3.dwg》所示748.75平方米计入；

3.8 纱窗暂按（高透金钢网纱窗）考虑；

3.9 玻璃品种、厚度按5中透Low-e+12A+5+12A+5考虑；

3.10 五金材料品种、规格按70系列考虑。

四、工期要求

工期要求：70日历天；

计划开工日期：2024年07月20日

计划竣工日期：2024年09月28日

其他：采购人要求的其他时间

五、质量要求

1. 质量标准

2. 本工程要求的质量标准为：合格，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。

六、适用规范和标准

包括但不限于以下规范及图集

1.适用的规范、标准和规程

2. 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

3. 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

4. 国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范

适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，按最新规范为准。

七、相关责任与要求

1.相关责任

2. 对承包人进行工作面的交接验收完成后，发生的质量问题，由成交人自行解决，费用不予增加、工期不予顺延；

3. 成交人需对现场设备设施进行成品保护，负责对其作业面内所有的成品及半成品保护工作，并直至完成成品验收交接后为止；因成交人原因造成损失的，由成交人承担相应责任；

4. 供应商投标前，应确认其投标书已全面理解且符合本磋商文件的内容和要求，响应文件一旦提交，采购人认为其报价已包括本磋商文件所包含的全部磋商范围内容。供应商应在现场踏勘时充分了解现场情况，响应文件中对现场差异情况除非有明确证明，否则采购人认为供应商在投标报价中已充分考虑到并不再进行调整。

5. 洽商变更等变动必须以书面形式通知采购人各相关专业的负责人，同时在洽商变更中必须考虑好相关专业的工序和设备是否影响功能性要求，美观要求，是否能够实现。

6. 资料的整理与规范填写，必须按实际日期填写，以免造成资料填写的日期时间前后颠倒。

7. 装修所选用的材料必须符合图纸设计和图集的相关要求，满足相关的环保、防火要求，提供需要复试材料的检测报告（原件），保证验收的顺利通过。

八、材料及产品供应

本工程所使用的主要材料应满足国家规定。

九、材料验收

购买材料需满足以下条件：

1.产品出厂合格证

2.质量保证书

3.出厂检测报告

4.复检报告

5.材料到场后，需有发包人现场对比和验收，对于不合格的及不满足条件的材料进行无条件退回。