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[bookmark: _Toc526857508]第一章  投标邀请
五矿国际招标有限责任公司受国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心全球地理信息资源建设与维护更新项目（WKZB1811BJM301136）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心全球地理信息资源建设与维护更新项目
项目编号：WKZB1811BJM301136
项目联系方式：
		项目联系人：张子墨、程皓
		项目联系电话：010-88821765、010-88821635
采购人联系方式：
		采购人：国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心
		地址：北京市海淀区紫竹院百胜村1号
		联系电话：010-68412123
代理机构联系方式：
		代理机构：五矿国际招标有限责任公司
		代理机构联系人：张子墨、程皓
		代理机构地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室
一、采购项目基本概况介绍：
第一包：16米和亚米任务区国产卫星影像整合技术服务
第二包：亚米商业卫星影像收集
第三包：SAR立体影像及其高程数据产品收集
注：本项目共有3个包。投标必须以包为单位，对所投包号中的所有内容进行投标，不允许拆包投标，不允许将几个包合并报一个价格投标，评标、授标以包为单位，每家投标人最多只能中一个包。
二、供应商（或投标人）的资格要求：
1.	来自中华人民共和国境内，有能力提供本项目服务的供应商，包括法人、其他组织；
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目；
3.	购买了招标文件且在法律上和财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构，投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定；
4.	符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.	符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求
6.	本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的发售时间及地点等：
预算金额：第一包50万元（人民币）；第二包391万元（人民币）；第三包280.4万元（人民币）。
时间：2018年9月30日09:30至 2018年10月12日16:30 (双休日及法定节假日除外)
地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室
招标文件售价：600元
招标文件获取方式：每天上午9:30-11:00，下午13:30-16:30发售招标文件。有意向的潜在投标人可现场购买或电子邮件购买，售后不退。招标文件购买人对招标文件购买登记信息的正确性负责，因登记信息填写错误造成的后果由购买人自行承担。

四、投标截止时间：2018年10月23日09:30（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、开标时间：2018年10月23日09:30（北京时间）

六、开标地点：北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦D座四层会议室

七、其它补充事宜
（1）接受投标时间：投标文件请于开标当日、投标截止时间之前由专人送达开标地点,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。
（2）投标地点：同开标地点。
（3）评标方法和标准：综合评分法。
（4）公告期限为5个工作日。
（5）本次招标项目为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。招标人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的内容做出调整直至取消项目，招标人和招标代理机构将不对投标人和中标人做出任何补偿，请投标人注意风险。

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室
邮编：100044
传真：010-68494524
电子邮件:zhang_zm@minmetals.com
与本项目有关往来函件请以电邮方式一律发至此电子邮箱，以便我公司接收，其他方式往来函件恕不受理。
成功购买招标文件后，投标人请务必使用购买招标文件时填写招标文件购买登记表中的登记电子邮箱向我公司发送邮件，以便我公司接收、统计，使用非登记邮箱发送的恕不受理。同时，我公司关于本项目任何澄清通知等将使用上述专用邮箱只发送至投标人的登记邮箱，投标人应注意查收登记邮箱。

开户银行：工行北京首都体育馆支行
户名：五矿国际招标有限责任公司
账号：0200053709022105773
银行地址：北京市西城区西直门外大街丙143号
银行邮编：100044

八、采购项目需要落实的政府采购政策：
本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持支持监狱企业发展、促进残疾人就业等相关政府采购政策详见招标文件。
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包号
	分包名称
	摄区范围及面积
	分辨率
	数据类型
	获取时间
	项目完成
时间
	备注

	1
	16米和亚米任务区国产卫星影像整合技术服务
	亚洲、大洋洲约5000万平方千米
	优于16米（含）
	多光谱影像
	2014年1月之后
	2018年12月10日
	

	
	
	亚洲、非洲范围内重点区域约6万平方千米
	优于1米
	全色多光谱影像
	2015年1月之后
	
	

	2
	亚米商业卫星影像收集
	亚米任务区补漏约3000平方千米
	优于1米
	全色多光谱影像
	最新存档
	2018年12月10日
	

	
	
	全球范围不少于4.6万平方千米
	优于0.5米（含）
	单片/立体卫星影像
	最新存档
	
	其中优于0.3米（含）立体影像不少于3000平方千米

	3
	SAR立体影像及其高程数据产品收集
	东南亚地区约66景
	优于3米（含）
	SAR立体影像
	最新存档
	2018年12月10日
	

	
	
	全球范围不少于9Km2*1500个区域
	优于12米（含）采样间距
	数字高程产品
	最新存档
	
	







[bookmark: _Toc469326247][bookmark: _Toc526857509]第二章  投标人须知前附表及投标人须知
[bookmark: _投标人须知前附表][bookmark: _Ref469991153][bookmark: _Ref469991531][bookmark: _Ref469990366][bookmark: _Ref469992549][bookmark: _Ref469987753][bookmark: _Ref469987757][bookmark: _Ref469987582][bookmark: _Ref469990765][bookmark: _Ref469988554][bookmark: _Ref469988566][bookmark: _Ref469991300][bookmark: _Ref469990374][bookmark: _Ref469990905][bookmark: _Ref469988920][bookmark: _Ref469987823][bookmark: _Ref469987772][bookmark: _Ref469989811][bookmark: _Ref469990580][bookmark: _Toc469326248][bookmark: _Toc526857510]投标人须知前附表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
	条款号
	内 容

	一、说明

	1.1
	资金来源：财政性资金
本项目预算：第一包50万元（人民币）；第二包391万元（人民币）；第三包280.4万元（人民币）。

	2.1
	招标人：国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心
地址：北京市海淀区紫竹院百胜村1号
联系方式：010-68412123 

	2.2
	招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司
地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室
联系人：张子墨、程皓 
[bookmark: 代理机构联系电话]电话：010-88821765、88821635 传真：86-10-68494524 
[bookmark: 代理机构邮箱]邮箱：zhang_zm@minmetals.com

	2.3
	“合格的投标人”要求：
1.	来自中华人民共和国境内，有能力提供本项目服务的供应商，包括法人、其他组织；
2.	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目；
3.	购买了招标文件且在法律上和财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构，投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定；
4.	符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）	具有独立承担民事责任的能力；
（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）	法律、行政法规规定的其他条件。
5.	符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求
6.	本项目不接受联合体投标。

	3.2
	本项目允许进口产品投标。

	三、投标文件的编制

	11.1
	投标报价：固定合同总价（含税）。
投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的采购任务所有可能发生的费用，即所需一切人工、物耗、工具、设备、交通、培训、保险、税费和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。
招标人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。

	11.6
	最高投标限价：即项目预算金额。

	12.1
	人民币报价，任何非人民币的投标都将被否决。

	13.1
	投标人应当提交的资格、资信证明文件：
[bookmark: _Ref470250682][bookmark: _Ref470594152]法定代表人授权书或单位负责人授权书；
[bookmark: _Ref470594185]法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（投标人为企业的，提供营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件）；
[bookmark: _Ref470594241]财务状况报告
（须提供上年度经审计的财务报表复印件或提供银行在开标日前三个月内出具的资信证明复印件）；
[bookmark: _Ref470594283]依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（最近一次缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件；
依法免税或不需缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需缴纳社会保障资金）；
[bookmark: _Ref470594255]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（须提供投标人资格声明，格式见附件7-5）；
[bookmark: _Ref470594314]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	14.2
	（1）按照详细技术响应的相关要求编写的详细技术方案。
（2）对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对招标人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

	15.2
	投标保证金金额：第一包10,000元（人民币）；第二包75,000元（人民币）；第三包56,000元（人民币）。

	16.1
	投标有效期：投标应自开标日起120天内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

	18.1
	一份正本和 四 份副本，并提供一份电子文档。

	四、投标文件的递交

	20.1
	投标截止时间：2018年10月23日09时30分(北京时间) 
逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构将拒收。
投标地点：北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦D座四层会议室
招标代理机构和招标人不接受投标截止时间之后递交的任何投标文件。

	五、开标与评标

	23.1
	开标时间：2018年10月23日9:30 (北京时间)
开标地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四层会议室

	23.2
	宣读的其他内容：
附件3开标一览表中列明的内容。

	25.3
	投标文件报价出现前后不一致的其它修正规定：
（1）公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；出现其他报价不一致的情况，不修正。

	26.2
	本项目为服务采购项目，投标人须知26.2条不适用。

	26.3（8）
	1）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的；

	六、授予合同

	32.1
	中标候选人并列的，评标委员会将确定技术部分得分较高者为中标人。

	34.1
	中标结果将在中国政府采购网上进行公告。

	37.1
	按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的收费标准按中标金额计算中标服务费，由中标人向招标代理机构缴纳中标服务费。

	七、其他

	38.4
	（1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至招标代理机构：
1）当面送达原件；
2）信函邮寄、快递原件，采用此方式提出质疑时，招标人、招标代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任；
3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知招标代理机构；
（2）质疑供应商应依法并按本须知规定首先向招标代理机构提出质疑，不得绕过招标代理机构而直接向招标人提出质疑。
（3）接收质疑联系方式如下：
招标代理机构接收质疑函的联系人：张子墨、程皓、刘畅
联系电话：010-88821765、010-88821635
通讯地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室
电子邮箱：zhang_zm@minmetals.com
招标人接收质疑函的联系部门： 
联系电话： 010-68412123
通讯地址：北京市海淀区紫竹院百胜村1号

	特别说明

	1
	①本项目预算金额为第一包50万元（人民币）；第二包391万元（人民币）；第三包280.4万元（人民币）；
②本次招标项目为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。招标人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的内容做出调整直至取消项目，招标人和招标代理机构将不对投标人和中标人做出任何补偿，请投标人注意风险。

	2
	履约保函金额：合同金额的10%
递交时间：评标结果公告后30日内提交。如未按要求提交，招标机构和招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和招标人可将合同授予下一个综合评分得分最高的投标人，或重新招标。





[bookmark: _Toc526857511]投标人须知
[bookmark: _Toc526857512]一、说 明
资金来源及采购项目的属性
[bookmark: _Ref470250256]本次采购资金来源见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref492906801]按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，招标人确定本次采购的属性见《投标人须知前附表》。本条款所述货物、服务按照《政府采购法》中的规定理解，本招标文件中其他地方出现的货物或服务按本招标文件定义理解。
[bookmark: _Ref470010639]定义
[bookmark: _Ref470250277]“招标人”见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref470250296]“招标代理机构”见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref469991841][bookmark: _Ref471394067]“投标人”系指是指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。
[bookmark: _Ref492910050]“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》要求的投标人。
“货物”系指按招标文件规定，投标人须向招标人提供的有形的或无形的产品以及与之有关技术资料、报告和书面材料。
“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的有形产品的运输、保险、交货、安装；进行设计；组织实施；提供售后服务、技术支持及培训等以及其它类似的义务。
本文件所述“原产地”是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成产品的国家或地区，或者提供相关服务的来源国家或地区。
合格的货物和服务
合同中提供的所有货物及服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。
[bookmark: _Ref470251972]本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。
投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc511383824][bookmark: _Toc526857513]二、招标文件
招标文件构成
“招标文件”用以阐明所需货物及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：
第一章 投标邀请；
第二章 投标人须知前附表及投标人须知；
第三章 评分标准；
第四章 拟签订的合同文本；
第五章 技术要求；
第六章 附件-投标文件格式。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。
对招标文件的询问
任何已从招标人、招标代理机构规定的渠道获取了招标文件并向招标代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间5日以前向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第38条规定提出质疑。
为便于招标人、招标代理机构核实潜在投标人身份及询问的来源，获取了招标文件的潜在投标人应使用购买招标文件时登记的通讯方式向招标人或招标代理机构提出询问。使用登记通讯方式以外的联系方式询问的，招标人和招标代理机构有权不予受理。若投标人确需变更、修改登记登记信息的，应以书面方式（加盖公章）通知招标代理机构。
[bookmark: _Ref492030544]招标文件的澄清和修改
在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人和招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误或导致通知延迟送达或无法送达，招标人或招标代理机构不承担责任。
[bookmark: _Toc526857514]三、投标文件的编制
投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。
投标文件构成
投标人应按下列顺序编写投标文件（具体格式详见第六章）：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）投标分项报价表
（4）商务条款响应及偏离表
（5）详细技术响应
（6）资格证明文件
投标文件格式
投标文件应按招标文件的要求进行编制。对于招标文件给出格式附件的文件，投标人应按照招标文件中提供的统一格式填写，确保内容完整，不得自行删减内容；未给出格式附件的则由投标人自行提供。投标文件应牢固装订成册。
[bookmark: _Ref469992002]投标报价
[bookmark: _Ref491967304][bookmark: _Ref470250477][bookmark: _Ref492028233]价格条件详见《投标人须知前附表》。投标人应在投标分项报价表上标明本次投标中拟提供货物和服务的单价和总价。价格中还应包含所有应缴纳的税费、购买其知识产权等及其他附带服务的费用。
投标人必须对其参加的一个包或多个包内的所有货物和服务以包为单位进行报价，不得将几个包合报一个价格，也不得将一个包中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包采购，即全部采购内容为一个包（即第1包）。
投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，实质性的缺漏将导致其投标被否决。
[bookmark: _Ref469991043]投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。投标人对每种产品只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。
投标人根据上述11.1条款的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标代理机构和招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。
本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》。
投标货币
[bookmark: _Ref492655797]本项目的货物和服务应使用何种货币报价见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref469992460]证明投标人合格和资格的文件
[bookmark: _Ref469991850]投标人应按《投标人须知前附表》的要求提交证明其有资格参加投标的资格、资信证明文件，并作为其投标文件的一部分。
证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
投标人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是产品样本、文字资料、图纸和数据等，它包括的内容详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref469991139]投标保证金
投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。
[bookmark: _Ref470250514]投标保证金金额见《投标人须知前附表》。
投标保证金提交方式应为电汇，以其他形式提交的，不予接受。可直接汇入以下银行账户（请注明XX项目投标保证金）：
户    名：五矿国际招标有限责任公司
开户银行：工行北京首都体育馆支行
帐    号：0200053709022105773
银行地址：北京市西城区西直门外大街丙143号      银行邮编：100044
汇款凭证复印件与开标一览表一同密封提交。
未按规定提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应并予以否决。如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账或无法兑现，将被视为无效投标保证金，从而导致其投标被否决。
未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标人。
中标人的投标保证金，在中标人按本须知第36条规定签订合同后予以退还。
[bookmark: _Ref469991105]下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标； 
（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第366条规定签订合同； 
（3）招标文件中规定的其它投标保证金被没收的情形。
投标有效期
[bookmark: _Ref470250529]投标有效期见《投标人须知前附表》。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和不退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
投标文件的式样和签署
投标人的投标文件须一份正本、《投标人须知前附表》规定数目的副本和电子文档。投标文件的纸质正本及副本须在封面除了清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。
若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写。在封面或骑缝或其它明显位置加盖投标人单位公章，并由法定代表人在投标函中签字或签章或盖章或者经法定代表人正式授权的代表在投标函中签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签字或签章或盖章或者由法定代表人授权的代理人签字或者盖单位章才有效。
投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章)。
[bookmark: _Toc526857515]四、投标文件的递交
[bookmark: _Ref469991455][bookmark: _Ref492023973]投标文件的包装及标记
[bookmark: _Ref469991260]投标人应将投标文件纸质正本和副本分别用信封包装，在信封面上标明投标项目名称、项目编号、包号、包名称、“正本”或“副本”和“于_______之前不得开启的字样”。
[bookmark: _Ref469991270]投标人应将正本的“开标一览表”及投标保证金（汇款凭证复印件）单独置于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表和投标保证金”字样。
投标人应将投标文件电子文档单独置于一小信封内，并在该信封上标明“电子文档”字样。
[bookmark: _Ref492024691]若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按18.1条规定包装、标记外，还应尽量注明信封内的内容。
[bookmark: _Ref492025414]投标人在投标截止时间前提交对其开标一览表中价格等相关内容进行修改的投标声明的，应与开标一览表一并或者单独包装，单独包装时需按上述18.4条加施明显标记，以便在开标时一并唱出。
如果未按本条上述要求加写标记，招标人和招标代理机构对误投或提前启封概不负责。
[bookmark: _Ref492021368]投标文件的密封
投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。
[bookmark: _Ref492025470]为了方便唱标，放有开标一览表、投标保证金和投标声明的小信封应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本一起递交。
投标截止时间
[bookmark: _Ref470250554]投标截止时间见《投标人须知前附表》，投标人应在不迟于规定的投标截止时间将投标文件递交至招标人或招标代理机构，递交地点应是投标邀请中指明的地址。
招标代理机构可以按本须知第7条规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
拒收投标文件
逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构将拒收。
投标文件的修改与撤回
投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。
投标人修改投标文件的通知应按本须知第17条、第18条和第19条规定编制、包装、标记、密封和递交。
投标人撤回投标文件的通知应按本须知第17.3条的要求签字或盖章。
从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则招标人或招标代理机构可以按照本须知第15.7条的规定不退还其投标保证金。
[bookmark: _Toc526857516]五、开标与评标
开标
[bookmark: _Ref470250565]开标时间和地点见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref492909965]开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及《投标人须知前附表》规定的其他内容。未宣读的投标价格、投标声明等实质内容，评标时不予考虑。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
投标人未按照本须知第18.5条和第19.2规定包装、密封的投标声明，开标时不予宣读。
招标代理机构将做开标记录。
开标后的资格审查
开标后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
在资格审查时，出现下列情形之一的，资格审查不通过，投标将被否决，其投标无效：
（1）	投标人不符合本须知2.4条要求的；
（2）	投标人的本须知13.1条规定的资格、资信证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
（3）	正本未在封面或其它明显位置加盖公章的；
（4）	投标函无法定代表人签字或签章或盖章，或者签字人无法定代表人有效授权书的；
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时点为投标截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的人员或投标人，将拒绝其参与本次政府采购活动。资格审查不通过。查询结果将随采购文件一并存档。
资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。
评标委员会和评标方法
评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法为综合评分法。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查和综合评分。
[bookmark: _Ref469992128]在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Ref492909974]投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：
（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。
对于投标文件中不构成实质性偏差的应答，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
[bookmark: _Ref469991962]投标文件的符合性审查
评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
[bookmark: _Ref492910465]提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Ref492913002]实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标将被否决，为无效投标：
（1）	投标人未提交投标保证金或金额不足；
（2）	投标人的投标函未提供或不符合招标文件要求的；
（3）	投标有效期不足的；
（4）	投标总价超出政府采购预算的；
（5）	投标价格超出招标文件规定的最高投标限价的；
（7）	投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（8）	出现《投标人须知前附表》列明的其它投标将被否决的情况之一的；
（9）	投标文件的技术响应与事实不符或提供虚假材料的；
（10）	投标人完全复制招标文件的技术要求相关内容作为其投标文件的技术响应的；
（11）	法律、法规规定的其他无效情形；
（12）	投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。
投标的评价
评标委员会将按照本须知第26条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
计算评标价格的基础是投标人须知第11条规定的投标价。
评标原则：评标按招标文件的要求进行，采用综合评分法原则。投标人通过符合性审查后，评标委员会成员独立对每个有效响应的投标文件按第三章评分标准进行评价、综合评分。然后，评标委员会将汇总各投标人各项评分因素的得分合计，每名投标人的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值。
中标候选人的推荐
在全部满足招标文件中规定的商务、技术等方面的实质性要求后，评标委员会将按照综合得分从高到低对投标人进行排序，并推荐所有通过符合性审查的投标人为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
与招标代理机构、招标人和评标委员会的接触
除本须知第25.2条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标代理机构、招标人和评标委员会接触。
投标人试图对招标代理机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被否决。
废标
如发现下列情况之一的，本项目予以废标：
（1）	符合专业条件的投标商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）	投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）	因重大变故，采购任务取消的。
投标人被视为串标
投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc526857517]六、授予合同
中标人的确定及合同授予
招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，并将合同授予中标人。中标候选人并列的，技术方案部分得分较高的中标候选人被确定为中标人，并列的中标候选人技术方案部分得分仍相同，招标人按照随机抽取方式确定中标人。
[bookmark: _Ref469992919]接受和拒绝任何或所有投标的权力
在特殊情况下，招标代理机构和招标人保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。对受影响的投标人不承担任何责任。
中标结果的公告
[bookmark: _Ref470250573]公告媒体见《投标人须知前附表》。
中标通知书
中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出《中标通知书》。
《中标通知书》是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Ref469993976]签订合同
《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。
如果中标人拒绝与招标人签订合同，招标代理机构和招标人将取消该中标决定，并且不退还其投标保证金。在此情况下，招标代理机构和招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。
招标代理服务费
[bookmark: _Ref492662119]中标后，按照《投标人须知前附表》规定的代理服务费标准，由中标人向招标代理机构交纳招标代理服务费。

[bookmark: _Toc511383829][bookmark: _Toc526857518]七、其他
[bookmark: _Ref506123196]质疑提出
38.1投标人认为招标文件、采购过程及中标结果使自己的权益受到损害的，可以依法提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
38.2	投标人质疑应符合下列要求：
（1）	提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目相关包号招标活动的供应商；
（2）	提出质疑应当在法定质疑期限内；
（3）	应当提交书面质疑函和必要的证明材料，证明材料应当内容真实、来源合法。质疑函应符合本须知第38.3条的规定。
（4）	供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
[bookmark: _Ref506126714]38.3	质疑函应当包括下列内容：
（1）	供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；
（2）	质疑项目的名称、编号、包号、包名称；
（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）	事实依据；
（5）	必要的法律依据；
（6）	提出质疑的日期。
质疑函应当使用中文。质疑函应采用财政部在中国政府采购网公布的范本。
[bookmark: _Ref506126140]38.4  接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》。
质疑处理和答复
39.1	下列情形之一的，属于无效质疑，招标人、招标代理机构将有权不予受理：
（1）	未依法提出质疑的；
（2）	质疑不符合本须知第38.2条和第38.3条规定的；
（3）	两次及以上提出针对同一采购程序环节的新的质疑事项的。
（4）	质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（5）	其它不符合受理条件的情形。
39.2	供应商提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构将告知供应商向招标人提出。
39.3	对于依法并案招标文件要求提出的供应商质疑，招标人将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内书面答复质疑供应商。
39.4	质疑答复将以电子邮件将原件的扫描版发送至供应商在质疑函中提供的电子邮箱的方式向质疑供应商送达。因质疑供应商在质疑函中提供信息有误导致答复延迟送达或无法送达，招标人和招标代理机构不承担责任。
投标人的商业秘密
投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，招标人、招标代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。
投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。
不退还投标文件
无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。


[bookmark: 第三章][bookmark: _Ref469992889][bookmark: _Toc526857519][bookmark: 评分标准]第三章  评分标准
评分标准如下：
第一包：16米和亚米任务区国产卫星影像整合技术服务
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	商务部分（业绩20分）
	业绩
	2014年以来投标人利用自主运营卫星承担过类似数据服务合同提供一个得4分，满分20分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，复印件需体现合同签订时间、产品规格、合同金额、双方签字盖章页。上述要求不完善的不作为一份完整的合同认定）。
	20

	2
	技术部分（实施方案，70分）
	数据源情况(15分)
	根据影像数据质量、数据解决方案、应用情况等进行评审。
1）	数据源在基础测绘、重大项目中的应用情况（10分）：承担过基础测绘、重大项目4个及以上的得10分，2-3个得5分，1-2个得2分，没有得0分。
注：投标人须提供有效证明文件，否则评审时不予认可。
2）	数据质量（5分）：分辨率优于技术要求，亚米级卫星定位精度优于50m的得5分，分辨率满足技术要求，亚米级卫星定位精度低于50m并优于100m的得3分，分辨率不满足技术要求、亚米级卫星定位精度低于100m要求的得0分；
	15

	
	
	获取方案(50分)
	根据方案中的气候分析、各卫星数据源获取能力、数据存档情况、获取时间安排合理性等进行评审。评标委员会将分析卫星数据源寿命情况、服役状态、气候条件、获取能力，以及数据采集能力及组合数据采集能力等。
1） 摄区范围内存档数据情况（15分）：根据符合时相要求的合格存档数据面积多少评分：得分=存档面积/最大存档面积x15；
2） 投标商自主运营卫星获取能力（30分）：根据所使用的卫星影像条带宽度之和大小评分：得分=条带宽度和/最大条带宽度和x30；
3）卫星运行状态（5分）：卫星服役状态良好，在轨正常运行的得5分，超期在轨服役的得2分，其他得0分。
	50

	
	
	保障措施（2分）
	根据保障措施是否合理可行，是否能够有力保障影像资料的质量及按期交付、以及方案的有效实施等进行评价。有保障及应急补充措施得2分，无保障措施得0分。
	2

	
	
	提供进度（2分）
	提供进度如不满足招标文件要求，本项得0分；
其余情况，根据影像数据的提供进度的合理性，以及提供进度在实质性满足招标文件要求的前提下对招标人的有利性(提供时间越短越好)进行相对比较。提供进度满足招标人时间要求的得2分。
	2

	
	
	人员安排（1分）
	根据本项目的实施人员是否结构合理、专业齐全、分工明确、技术能力及经验能够满足本项目需要进行评价。有负责人员职称、资历证明、工作经验的得1分，没有负责人员职称、资历证明、工作经验的得0分。
	1

	3
	价格部分(10分)
	评标委员会将按照招标文件的规定，对各初审合格投标人的投标报价在同一基础上进行比较并作相应调整，调整后的价格作为投标人的评标价，根据评标价测算各投标人的投标报价得分。
价格得分的计算：
投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：
投标人报价得分=（所有评标价中的最低价/ 投标人评标价）×10
	10



第二包：亚米商业卫星影像收集
	评标细则

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	商务部分（资质与业绩等，40分）
	业绩
	2016年以来投标人参与过国土、测绘行业原始分辨率优于0.5米（含）的卫星数据获取或处理的成功案例，累计合同面积大于200万平方千米的得20分，每少10万平方千米减5分，最低得0分。注：须提供合同文本复印件加盖公章，未提供证明材料的本项不得分。
	20

	
	
	资质
	所投卫星数据源中包含能够提供0.3米分辨率标准产品的卫星数据源且提供该卫星数据源厂商针对本项目的授权的得20分，没有的不得分。
	20

	2
	技术部分（实施方案，50分）
	数据收集方案
	1) 数据提供方案：
数据提供方案及建议完善具体、合理、可行性高、有针对性的，得5分。
数据提供方案及建议基本合理、可行、有一定针对性的，得3分。
数据提供方案及建议不够合理，没有针对性的，得1分。
2) 项目组织管理方案
拟投入设备全面齐全先进，人员配置专业水平强、组织管理合理的，得5分。
拟投入设备一般，人员配置专业水平一般、组织管理基本合理的，得3分。
投入设备不齐全，人员配置专业水平差、组织管理不合理的，得1分。
 注：提供本项目所需设备清单、项目人员配备名单并加盖投标人公章。
3) 质量保证体系及质量保障措施
质量保证体系及质量保障措施完善，具体措施细致、具有针对性和可操作性的得5分。
质量保证体系及质量保障措施基本完善，针对性和可操作性一般的，得3分。
质量保证体系及质量保障措施不完善，内容不全面的，得1分。
4) 根据项目总体需求，投标人具有专业高级职称人数≥3人、专业中级职称人数≥15人，满足其中一项的得5分，均不满足的不得分。
注：提供证明并加盖投标人公章。
	20

	
	
	保障措施
	投标人具有≥8颗分辨率优于0.5米卫星数据代理权或卫星自主运营权的得25分；4-6颗的得15分；低于4颗得5分；没有不得分。（提供由卫星所属公司出具的授权经销商或代理授权的证明材料、有效期内的卫星自主运营权证明文件复印件并加盖公章。）
	25

	
	
	提供进度
	投标人的工期合理、明确、有针对性，进度计划可行性高的，得5分。
投标人的工期基本合理，进度计划可行性一般的，得3分。
投标人的工期不够合理，没有针对性的，得1分。
	5

	3
	价格部分(10分)

	投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：
投标人报价得分=（所有评标价中的最低价/ 投标人评标价）×100
	10

	4
	加分项
	1）投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，加1分；
2）投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分。
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。
	2



第三包：SAR立体影像及其高程数据产品收集
	评标细则

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	商务部分（资质与业绩等，40分）
	业绩
	2015年以来投标人使用原始分辨率优于3米（含）的SAR卫星参与过的项目合同总面积超过5万平方公里得25分；
面积在4万-5万平方公里扣5分；在3万（含）-4万平方公里扣10分；合同额少于3万平方公里的不得分。
	25

	
	
	资质
	1、投标人提供原厂授权得15分；
2、不能提供授权的不得分。
	15

	2
	技术部分（实施方案，50分）
	数据收集方案
	1、对招标文件的技术参数条款是否完全响应、或有偏离进行评价。完全响应得10分，一般技术条款每偏离一条扣3分，偏离2条（含）以上为0分
2、根据各投标人拟投人员配置、服务体系的完善程度进行相对评价。第一名得10分，第二名得5分，第三名得2分，其余不得分。 
3、根据各投标人的质量保证体系及质量保障措施完善性、合理性进行相对评价。第一名得10分，第二名得5分，第三名得2分，其余不得分。
	30

	
	
	保障措施
	投标人具有≥3颗分辨率优于3米（含）卫星数据代理权或卫星自主运营权的得10分；2颗的得5分；1颗得2分。
	10

	
	
	提供进度
	根据投标人的数据提交周期满足标书需求得10分，无法按照标书要求按时交付的数据不得分。
	10

	3
	价格部分(10分)

	投标人的投标报价核算后超过本项目采购预算的作为无效投标处理，满足招标文件要求的同等条件下的有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100，小数点保留1位。
评标委员会将按照招标文件的规定，对各初审合格投标人的投标报价在同一基础上进行比较并作相应调整，调整后的价格作为投标人的评标价，根据评标价测算各投标人的投标报价得分。
	10

	4
	加分项
	1、 投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，加1分；
2、 投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，加1分；
注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得加分。
	2


注：
（1）	根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，若投标产品中有小型、微型企业产品的，需提供附件7.中小企业声明函。
（2）	本招标文件所称的中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
1）符合中小企业划分标准；
2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
（3）	投标人提供其自身和其所投产品的原厂商的《中小企业声明函》，经评标委员会认定后，可给予小型、微型企业产品的价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。联合体各方中，小型、微型企业的联合体协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。否则将不予价格上的优惠，按投标价进行价格评审。
（4）	根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中给予上述价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc526857520]第四章  合同条款
甲方：                              
乙方:        （本项目成交供应商）       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

[bookmark: _Toc485648139][bookmark: _Toc526857521]第一条 乙方应提供的卫星影像资料
1.影像指标要求
	数据参数信息

	产品级别
	

	数据类型
	

	波段组合
	

	空间分辨率
	

	处理级别
	
	重采样方式
	

	数据字长
	

	动态范围调整
	

	投影方式
	
	地球模型
	

	数据介质
	
	数据格式
	

	云量要求
	

	雪量要求
	

	重叠度
	

	定位精度
	

	侧视角
	

	影像质量
	

	接收时间
	

	项目完成时间
	



2．卫星影像区域
	摄区名称
	总面积（平方公里）
	影像类型

	
	
	


具体范围见附图。
[bookmark: _Toc485648140][bookmark: _Toc526857522]第二条 合同金额
	摄区名称
	数据类型
	计量单位
	数量
	单价
	金额
（万元）
备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	/
	

	合同金额
	小写金额：                   元。
大写金额：                   元。

	备注
	


[bookmark: _Toc485648141][bookmark: _Toc526857523]第三条    乙方应提供的成果资料内容
1.	原始影像数据；
2.	快视影像数据；
3.	影像范围结合图；
4.	影像资料自检报告；
5.	遥感影像资料移交书；
6.	其它相关资料。
    注：1至5项需提供数据文件  份，存储介质为硬盘。3-5项需提供纸质文本  份。3项需同时提供shp格式矢量文件和JPG格式图像文件，4、5项提供无安全设置的Word文件。所有成果资料的格式、规格、装订、存储、组卷等均按照相关要求进行。
[bookmark: _Toc485648142][bookmark: _Toc526857524]第四条	资料的验收与移交
1.资料验收的依据为本合同第一条之约定。甲方验收过程中乙方应予以配合
2.乙方应在收到数据后尽快完成资料的整理工作，并在确认合格后交由甲方进行验收。
3.乙方应按规定的技术指标和质量要求提供产品，如出现不符合规定的产品，乙方应根据甲方的要求重新安排生产，并及时向买方提供。
4.乙方所提供的本合同中所有影像资料应根据甲方的工作进展情况分期分批提供，具体提供的顺序和时间双方另行商定签订补充协议约定，但乙方最迟在______年____月    日之前应全部提供完毕。
5.资料提供地点：北京市海淀区紫竹院百胜村1号，国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心。
[bookmark: _Toc485648143][bookmark: _Toc526857525]第五条	付款方式
1.合同价款构成
1.1本合同所有费用均以人民币结算。
本项目的合同总价款金额为人民币___  _元（详见本合同第二条），包括国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心向乙方支付的数据加工服务费用
2.支付
2.1预付款：合同签订后，国家测绘地理信息局可向乙方支付金额为合同总价款的____%的预付款，金额为人民币____元。
预付款须在乙方按甲方要求向甲方提交相同数额的“银行预付款保函”（提供保函的应为甲方接受的国内信誉良好的银行，且保函有效期应自乙方收到预付款之日起至乙方提交的成果资料所对应的合同金额超过预付款总额之日止。格式参考招标文件附件）后，方可予以支付。
2.2 结算款：乙方向甲方交付全部（或部分）合同资料并验收合格后，国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心向乙方支付数据加工服务费用。
1）部分结算：甲方可以根据工程完成的进度进行部分结算，须提供验收报告、移交书等资料，部分结算比例不得超过验收比例。
2）最终结算：根据实际完成的工作据实结算。
3.乙方在向甲方交付所订购的全部影像资料并验收合格后，国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心在10个工作日内对结算申请单进行审核并完成支付手续。
4.由于受年度结算额度的限制，国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心可以对当年移交的成果资料在下一年度进行结算。
5.如项目因各种原因部分履行，在扣除相关赔偿金后，按实际交付给甲方的影像数量结算部分合同价款。
6.乙方应在取得相应合同价款的同时向国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心提供正式发票。
[bookmark: _Toc485648144][bookmark: _Toc526857526]第六条	税费
1.中国政府根据现行税法所征收的销售产品产生的一切税费由乙方支付。 
2.中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。
[bookmark: _Toc485648145][bookmark: _Toc526857527]第七条	履约保证金
1.乙方应在合同签订后，根据甲方要求向甲方提交以甲方为受益人的金额为合同总价10%即￥______的履约保证金。履约保证金可以以履约保函形式提交，提供履约保函的机构应为甲方接受的国内信誉良好的银行，格式采用招标文件提供的固定格式。
2.履约保函有效期为合同签订之日起至合同期满后1个月为止。在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
3.在乙方完成其合同义务（包括任何保证义务）后10日内，甲方将履约保证金退还乙方。
[bookmark: _Toc485648146][bookmark: _Toc526857528]第八条	甲方义务及责任
1.按本合同的约定及时为乙方办理支付合同价款的手续。
2.对乙方的本合同履行情况进行监督检查。
3.所购影像原始数据限国土、测绘系统地理国情监测项目内部使用，不得向国土、测绘系统外的单位、个人及其他项目提供或复制，但应急救灾、重大及热点事件、人道主义援助等公益性用途除外。
4.根据乙方履约情况退还履约保证金。
[bookmark: _Toc485648147][bookmark: _Toc526857529]第九条	乙方义务及责任
1.严格按本合同约定的技术要求收集、整理影像数据，并向甲方交付达到本合同宣称的技术指标的成果资料。
2.按要求填写《影像数据获取情况通报表》，并按照其要求及时向甲方通报项目进展情况。
3.未经甲方许可，乙方不得将该项目项下的工作（含辅助工作）交由任何第三方完成。
4.对甲方提出的问题在24小时内给予响应。
5.提供1年产品质量保证期和3年售后技术支持，负责解决甲方在使用过程中发现的产品质量问题，解答甲方的技术咨询。
6.配合甲方对本合同履行情况的监督检查。
7.及时开具履约保函提交甲方。
[bookmark: _Toc485648148][bookmark: _Toc526857530]第十条	不可抗力
1.双方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、卫星故障等（天气原因除外）不可抗力事故的影响而不能执行合同时，对方不追究未按时履行合同的责任。不可抗力系指在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。
2.根据不可抗力的影响程度，由双方友好协商决定是否解除、变更或延期履行合同。
[bookmark: _Toc485648149][bookmark: _Toc526857531]第十一条	违约责任
1.乙方未能按合同规定的时间提供影像资料（不可抗力除外），甲方有权扣除未完成部分合同价款 （按照编程单价及未完成部分计算）20%的违约金。
2.乙方提供的影像资料部分或全部被判定为质量不合格（如：云量或者雪量超出合同规定的范围等情况），乙方须及时对质量不合格区域重新提供影像，如在合同期限内，乙方无法提供质量合格的影像，在合同价款结算时，甲方对质量不合格区域不予以结算，并有权扣除质量不合格区域对应金额的 30%作为乙方的违约金。
3.乙方提供的影像资料数据源类型与合同约定不符，甲方对此急需而乙方又无法在约定期限内弥补，甲方可接收该批资料，并有权扣除乙方不符合合同约定的资料对应的合同价款 10%～30%的违约金。
4.因不可抗力且乙方单方提出终止合同时，乙方因在承揽和执行本合同过程中发生的一切费用甲方不予承担。
5.甲方因自身原因单方提出终止合同，须严格按照已获合格成果面积支付相应的合同价款后方可协商终止。
6.乙方因自身原因无法履行合同，可以提出终止合同，若甲方同意，则在乙方向甲方支付赔偿金后合同终止，违约金数额如下：
a）在合同期限的第一个三分之一时间段提出终止合同，乙方须向甲方支付未完成部分报酬价款10%的赔偿金；
b）在合同期限的第二个三分之一时间段提出终止合同，乙方须向甲方支付未完成部分报酬总价款15%的赔偿金；
c）在合同期限的第三个三分之一时间段提出终止合同，乙方须向甲方支付未完成部分报酬总价款20%的赔偿金。
7.甲方如对产品质量提出索赔，应于收到影像一年内向乙方提出书面要求，明确指出达不到技术指标的项目。
[bookmark: _Toc485648150][bookmark: _Toc526857532]第十二条	合同变更与解除
1.乙方在     年    月    日之前完成的面积不足合同总面积的    ％，甲方有权终止合同，按照乙方实际提交的合格成果结算经费。
2.若乙方未能在合同期限内向甲方提交约定数量的成果资料，甲方可视情况决定延续或终止合同。
3.除本合同约定外，双方均不得随意变更、解除本合同，双方任何一方要求变更或解除本合同时，应向另外一方提出书面请求，由双方协商确定。
[bookmark: _Toc485648151][bookmark: _Toc526857533]第十三条	解决合同纠纷的方式
1.甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
2.任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc485648152][bookmark: _Toc526857534]第十四条	合同的生效和份数。
1.本合同经双方法定代表人或委托代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。
2.本合同一式     份，具有同等法律效力。甲乙双方各执     份。
[bookmark: _Toc485648153][bookmark: _Toc526857535]第十五条	合同终止
双方当事人完成了合同中规定的责任和义务，合同应终止。
	甲    方：（公章）
法定代表人
或委托代表人（签字）：    ______
签字日期：______年_____月_____日
联系人：                _______
电　话：                _______
电子信箱：                _____
地　　址：                _____
邮政编码：                _____
开户银行：                _____
账　　号：                _____
	乙    方：（公章）
法定代表人
或委托代表人（签字）：    ______
签字日期：______年_____月_____日
联系人：                _______
电　话：                _______
电子信箱：                _____
地　　址：                _____
邮政编码：                _____
开户银行：                _____
账　　号：                _____



附件：遥感影像获取进度通报表
	合同单位
	

	合同名称
	
	合同编号
	

	数据类型
	
	合同面积
	

	合同起始日期
	合同起始日期 ～ 合同截止日期

	进度详细情况

	起止日期
	本阶段起始日期 ～ 本阶段截止日期

	完成比例
	已获取区域占合同总面积的比例

	具体情况
	

	备注
	



	负责人
	
	联系电话
	


填写日期：      年    月    日
注：⑴ 请合同单位认真、如实填报。
⑵ 每星期一上午10时前发送至国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心，传真：XXXXX，E-Mail：XXXXXXXXX

[bookmark: 第五章][bookmark: _Toc526857536][bookmark: 技术要求]第五章  技术要求
[bookmark: _Toc485648155]
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[bookmark: _Toc526857537]分包概况一览表
	包号
	分包名称
	摄区范围及面积
	分辨率
	数据类型
	获取时间
	项目完成时间
	备注

	1
	16米和亚米任务区国产卫星影像整合技术服务
	亚洲、大洋洲约5000万平方千米
	优于16米（含）
	多光谱影像
	2014年1月之后
	2018年12月10日
	

	
	
	亚洲、非洲范围内重点区域约6万平方千米
	优于1米
	全色多光谱影像
	2015年1月之后
	
	

	2
	亚米商业卫星影像收集
	亚米任务区补漏约3000平方千米
	优于1米
	全色多光谱影像
	最新存档
	2018年12月10日
	

	
	
	全球范围不少于4.6万平方千米
	优于0.5米（含）
	单片/立体卫星影像
	最新存档
	
	其中立体影像不少于3000平方米，首选0.3米（含）

	3
	SAR立体影像及其高程数据产品收集
	东南亚地区约66景
	优于3米（含）
	SAR立体影像
	最新存档
	2018年12月10日
	

	
	
	全球范围不少于9Km2*1500个区域
	优于12米（含）采样间距
	数字高程产品
	最新存档
	
	



[bookmark: _Toc526857538]第1包  16米和亚米任务区国产卫星影像整合技术服务
[bookmark: _Toc526857539]一、基本技术指标及要求
1．	数据源：投标方需要自备数据源按要求开展整合技术服务。
2．	数据格式要求：提供数据格式为TIFF等通用标准格式的影像数据，以及满足正射纠正的配套卫星轨道参数或RPC参数、落图矢量、快视图等文件。
3．	云量要求：保证摄区内云量覆盖小于20%。
4．	雪量要求：除常年积雪地区外，其它地区应无积雪。
5．	影像质量：影像清晰，色彩、反差适中，无明显噪声，多光谱数据与全色数据时相一致。
6．	边界覆盖：影像范围保证覆盖摄区，条带间重叠应不小于1公里。
7．	侧视角：下视侧视角小于20°，且当相邻条带侧视角过大影响测图精度时予以补摄。
8．	资料整理与移交：提供商应在收到数据后按照甲方要求，尽快完成资料的整理工作，分期分批进行移交至项目全部完成。
9．	提交资料内容：
	原始影像数据（含轨道参数等文件）；
	快视影像数据（含矢量接图表数据）；
	影像范围结合图；
	影像资料自检报告；
	遥感影像资料移交书；
	其它相关资料。
10．	验收：验收依据为招标文件相关要求、合同要求、招标承诺等。
[bookmark: _Toc526857540]二、其他要求
1	摄区范围
摄区范围覆盖亚洲、大洋洲和非洲（详见图1、图2），优于16米（含）卫星影像摄区面积约5000万平方千米，亚米任务区包括霍尔果斯、平壤、伊斯坦布尔等重点区域，面积约6万平方千米。
[image: 说明: 5}N5WSD5~~7OEEJ)IA0%80E]
图1 16米任务区范围
[image: 说明: M)PWZ36J`4C}I~EUY47I7[W]
图2 亚米任务区范围
利用自备影像数据源开展测绘应用整合处理技术服务，提供16米任务区地面分辨率优于16米（含）和亚米任务区地面分辨率优于1米的影像成果。
2	技术要求
2.1	16米任务区
数据类型：多光谱卫星影像资料
地面分辨率：优于16米（含）
获取时间：2014年1月至2018年12月
项目完成时间：2018年12月
2.1	亚米米任务区
数据类型：全色及多光谱配对卫星影像资料
地面分辨率：优于1米
获取时间：2015年1月至2018年12月
项目完成时间：2018年12月


[bookmark: _Toc526857541]第2包  亚米商业卫星影像收集
[bookmark: _Toc526857542]一、技术部分概况一览表
	序号
	名称
	摄区名称
	分辨率/标称定位精度
	摄区范围（Km2）
	影像类型
	获取时间
	项目完成时间
	备注

	1
	单片卫星影像数据
	全球范围内
	优于0.5米（含）/优于5米
	不少于40000
	全色
	最新存档
	2018年12月10日
	25Km2*1600块区域

	2
	立体卫星影像数据
	全球范围内
	优于0.5米/优于5米
	不少于3000
	全色
	最新存档
	2018年12月10日
	0.3米优先

	3
	单片卫星影像数据
	亚洲、非洲范围内重点区域
	优于1米/优于10米
	约3000
	全色+4波段捆绑
	最新存档
	2018年12月10日
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60

[bookmark: _Toc526857543]二、基本技术指标及要求
1． 分辨率：优于0.5米（含0.5米）光学影像。
2． 传感器要求：全色/全色+4波段捆绑数据。
3． 数据格式要求：提供数据格式为TIFF等通用标准格式的影像数据，以及满足正射纠正的配套卫星轨道参数或RPC参数、落图矢量、快视图等文件。
4． 影像质量：影像清晰、层次丰富、反差适中、色调均匀，相同地物的色彩调基本一致。无明显噪声、斑点、坏线和接痕，云、雪覆盖量应小于10%。
5． 影像类型：单片/立体卫星影像数据。
6． 处理级别：预正射产品。
7． 坐标参数：WGS-84坐标系统。
8． 时相要求：最新存档。
9． 侧视角要求：一般不大于15度，特殊情况下不超过25度。
10． 资料整理与移交：提供商应在收到数据后按照甲方要求，以委托服务合同为准，尽快完成资料的整理工作，分期分批进行移交至项目全部完成。
11． 提交资料内容：
	原始影像数据（含轨道参数等文件）；
	快视影像数据（含矢量接图表数据）；
		遥感影像资料移交书；
		其它相关资料。
12．	验收：验收依据为招标文件相关要求、合同要求、招标承诺等。
三、其他约定
利用自备影像数据源开展测绘应用整合处理技术服务，提供亚洲和非洲范围内重点区域漏洞区的、地面分辨率优于1米的全色多光谱影像数据，以弥补国产卫星获取能力的不足。
整合的其他优于0.5米（含）的单片/立体卫星影像数据主要作为参考资料用于全球地理信息资源建设与维护更新几何检校、平差处理和质量检验等，单个标准采购单元不小于25平方千米，分辨率优于0.5米（含）单片卫星影像不少于1600个范围；分辨率优于0.5米的立体卫星影像数据不少于3000平方千米。项目实施过程中，采购人可根据项目实际需求情况调整需求范围，最终根据实际接收的合格成果数量结算经费。
成果资料质量须满足《基本技术指标及要求》相关要求。
[bookmark: _Toc526857544]
第3包  SAR立体影像及其高程数据产品收集
[bookmark: _Toc526857545]一、技术部分概况一览表
	序号
	产品名称
	摄区名称
	分辨率
	采购量
	获取时间
	项目完成
时间
	备注

	1
	数字高程产品
	全球范围内
	优于12米（含）采样间距
	单个采购单元最小9Km2，不少于1500个
	最新存档
	2018年12月10日
	1. 由3米同时相SAR立体生产
2. 经过水体增强和噪声滤除

	2
	SAR立体影像
	东南亚地区
	优于3米（含）
	约66景
	最新存档
	2018年12月10日
	1. 立体测图精度满足1：2.5万
2. 可以进行控制点空三几何校正输出模型后立体测图



[bookmark: _Toc526857546]二、基本技术指标及要求
2.1数字高程产品技术指标及要求
1. 数据源技术指标及要求：源数据为3米同时像立体SAR；卫星轨道精度优于20厘米，基线精度优于400米。
2. DSM产品技术指标及要求：12米格网采样间隔的全球1.5亿平方千米全覆盖，完全满足1:25000无控测图精度；水平与垂直方向2米相对精度，水平与垂直方向满足4米绝对精度；产品经过水体增强和噪声滤除。
3. 数据格式：通用标准格式。
4. 数据质量：无明显噪声。
5. 交付时间：国内交付周期15个工作日，境外30个工作日左右。
6. 资料整理与移交：提供商应在收到数据后按照甲方要求，尽快完成资料的整理工作，分期分批进行移交至项目全部完成。
7. 提交资料内容：
数字高程数据（含轨道参数等文件）；
快视影像数据；
子数字高程数据范围图（镶嵌融合前）；
内插填充掩模标识图层
编辑掩模标识图层
水体增强掩模标识图层
数据资料移交书；
其它相关资料。
8.验收：验收依据为招标文件相关要求、合同要求、招标承诺等。
2.2 SAR立体影像技术指标及要求
1. 数据源要求：3米SAR立体影像，可以进行控制点空三几何校正，输出模型后进行立体测图。
2. 精度要求：SAR卫星轨道精度优于20厘米，基线精度优于400米，科学轨道产品绝对定位精度优于10米。
3. 数据格式要求：需提供满足要求的卫星轨道参数文件，数据格式为通用标准格式。
4. 云、雪量要求：保证摄区内无云及云影覆盖，除常年积雪地区外，其它地区应无积雪。
5. 立体影像质量要求：影像清晰，无明显噪声；方位向重叠率不小于90%，距离向重叠率不小于80%。
6. 资料整理与移交：提供商应在收到数据后按照甲方要求，尽快完成资料的整理工作，分期分批进行移交至项目全部完成。
7. 提交资料内容：
原始影像数据（含轨道参数等文件）；
快视影像数据（含矢量接图表数据）；
影像资料自检报告；
遥感影像资料移交书；
其它相关资料。
8. 验收：验收依据为招标文件相关要求、合同要求、招标承诺等。
[bookmark: _Toc526857547]三、其他约定
本分包整合的SAR立体影像主要用于补充光学影像获取困难区数据资料，整合的数字高程产品主要作为参考资料用于全球地理信息资源建设与维护更新平差处理、质量检验等，单个标准采购单元不小于9平方千米，总任务区不少于1500个范围。
项目实施过程中，采购人可根据项目实施及实际需求情况调整需求范围，最终根据实际接收的合格成果数量结算经费。
成果资料质量须满足《基本技术指标及要求》相关要求。

[bookmark: 第六章][bookmark: _Toc526857548]第六章  附件-投标文件格式
对于本章给出格式附件的文件，投标人应按照本章中提供的统一格式填写，所附格式中要求填写的全部问题和／或信息都必须填写，不得自行删减内容；未给出格式附件的则由投标人自行提供。签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。投标人提交的材料将被保密，但不退还。全部文件应按规定的语言和份数提交。格式如下：



[bookmark: _Toc511383850][bookmark: _Toc526857549][bookmark: _Toc353348618][bookmark: _Toc350850478][bookmark: _Toc350862079][bookmark: _Toc469921740][bookmark: _Toc451524465][bookmark: _Toc451779067]附件1 资格、资信证明文件

目录
1-1、 法定代表人授权书
1-2、 [bookmark: _Ref492903541]法人或者其他组织的营业执照等证明文件
1-3、 [bookmark: _Ref492903582]财务状况报告
1-4、 [bookmark: _Ref492903600]依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
1-5、 [bookmark: _Ref492918157]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1-6、 [bookmark: _Ref492918225]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1-7、 [bookmark: _Ref494303028]投标人针对本须知2.4条第2项的声明



[bookmark: _Toc511383851][bookmark: _Toc526857550]1-1、法定代表人授权书
（投标人为事业单位或分支机构时，法定代表人系指其负责人）
法定代表人授权书（格式）

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）的在下面签字的（法定代表人）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司（/本单位）名义处理一切与之有关的事务。


法定代表人（/单位负责人）签字或签章或盖章：
被授权人签字：
投标人全称（公章）：
日期：

附：
被授权人姓名：
职务：
详细通信地址：
邮政编码：
传真：
电话：


[bookmark: _Toc511383852][bookmark: _Toc526857551]1-2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（投标人为企业的，提供营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件；投标人为分支机构的，提供设立分支机构的证明材料复印件）


[bookmark: _Toc511383853][bookmark: _Toc526857552]1-3、财务状况报告
（投标人财务独立的，须提供上年度财务报表复印件或提供银行在开标日前三个月内出具的资信证明原件或复印件。
如投标人财务不独立的，则认可提供投标人上级单位的财务报表复印件或资信证明原件或复印件）


[bookmark: _Toc511383854][bookmark: _Toc526857553]1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件和投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件；
缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种或社保资金种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；
依法免税或不需缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需缴纳社会保障资金；
由上级单位纳税或由上级单位缴纳社会保障资金的投标人，认可提供上级单位投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收和社会保障资金的凭证复印件。）


[bookmark: _Toc511383855][bookmark: _Toc526857554]1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（须提供投标人资格声明）
投标人资格声明（格式）
1. 名称及概况：
1）投标人名称: __________________________________________
2）总部地址: __________________________________________
   电传／传真／电话号码__________________________________________
3）成立和／或注册日期: __________________________________________
4）实收资本: __________________________________________
5）近期资产负债表(截止____年____月____日)
   固定资产：__________________________________________
   流动资产：__________________________________________
   长期负债：__________________________________________
   流动负债：__________________________________________
6）主要负责人姓名：____________
7）投标人在本地的代表姓名和地址，如有的话：
	___________________________________________
2.近3年的年财务简况：
	年份
	营业总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.单位简介及机构情况：
_____________________________________________________________
4.单位优势及特长：
_____________________________________________________________
5. 单位人员情况：
	职工总数
	人
	管理人员人

	
	
	技术人员   人

	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	普通技术人员

	人数
	
	
	
	



6. 近3年类似业绩的主要客户的名称地址：
	序号
	签约时间
	客户名称
	客户地址
	业绩项目名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. 有关开户银行的名称和账号：
_____________________________________________________________
8. 所属的集团公司，如有的话：
_____________________________________________________________
9. 其他情况：
_____________________________________________________________
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务__________________
签字人签字________________________
签字日期 _________________________
传真______________________________
电话______________________________
电子函件__________________________
公司盖章__________________________


[bookmark: _Toc511383856][bookmark: _Toc526857555]1-6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（自行提供，加盖投标人公章）



[bookmark: _Toc511383857][bookmark: _Toc526857556]1-7、投标人针对本须知2.4条第2项的声明
投标人针对本须知2.4条第2项的声明（格式）
根据投标人须知第2.4条第2项规定，我方声明：
1、与我方存在单位负责人为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下：
	序号
	供应商名称
	相互关系

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2、若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称(盖公章)：
投标人代表签字：
日期：






[bookmark: _Toc511383860][bookmark: _Toc526857557]附件2 投标函格式
[bookmark: _Toc166645239][bookmark: _Toc83547687]投标函
致：（招标代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目第（包号）包--（包名称）招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号/包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本_____份、电子文档_____份（U盘）：
（1）资格、资信证明文件
（2）本投标函
（3）开标一览表
（4）投标分项报价表
（5）商务条款响应及偏离表
（6）工作业绩等其它上商务文件
（7）我方投标保证金，金额为______________
在此，签字代表宣布同意如下：
1．	所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价见开标一览表。
2．	投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．	投标人已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改遗文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．	本投标有效期为自开标日起 120 个日历日。
5．	投标人同意投标人须知中第15.7条关于不退还投标保证金的规定。
6．	投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7.	我们授权任何相关的个人和单位向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
8．	与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址____________________    传真________________________
电话____________________    电子函件____________________

投标人代表签字______________________________
投标人名称__________________________________
公章________________________________________
日期________________________________________






[bookmark: _Toc511383861][bookmark: _Toc526857558]附件3 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：
项目编号：
价格单位：人民币元
	包号
	摄区名称
	投标单价（元/平方公里或元/景）
	投标报价（元）

	
	
	
	

	
	…
	
	

	
	合计金额：            元

	投标报价
	小写金额：                   元。
大写金额：                   元。

	投标保证金
	

	其它声明
	

	备注
	



投标人名称（盖章）：____________________
投标人代表（签字）：____________________
日期：

注：	1）本表须按包编制，每包填写一张表，并按包号由小到大顺序装订和提交。
	2）本表须打印一式两份正本（均加盖原章），其中一份装订在成册的投标文件中，另外一份按“投标人须知”的规定单独密封提交供唱标使用。
	3）投标人针对所投包的投标报价应为完成招标文件规定的该包招标内容及满足技术要求所需要的全部费用，已包括但不限于投标产品及服务的费用、依据中国人民共和国现行税法律向境外单位支付款项需扣缴的企业所得税、增值税、附加税等。本表中的报价应与投标分项报价表中的相应报价完全一致。


[bookmark: _Toc511383862][bookmark: _Toc526857559]附件4 投标分项价格表格式
投标分项报价表
项目名称：
项目编号/包号：                       包名称：                                   价格单位：人民币元
	名目
	摄区名称

	
	

	一、影像整合报价
	整合影像面积
（km2）
	

	
	整合影像单价
（元/ km2）
	

	
	合价（元）
	

	二、其他费用报价（元）
	　

	投标报价（元）
	　



注1：本表须按包编制，每包填写一张表，并按包号由小到大顺序装订。
注2：如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。
注3：本表中的投标报价为完成招标文件规定的本包招标内容及满足技术要求所需要的全部费用，已包括但不限于投标产品及服务的费用、依据中国人民共和国现行税法需扣缴的企业所得税、增值税、附加税等。如有缺漏，均视为已包含在本表中已列出的费用项内，招标人不再另行支付任何其他费用。
注4：摄区的一、二项费用之和为本包投标报价。
注5：	此分项报价表中如包含有小型微型企业产品，则须在《投标分项报价表3-2 （仅针对小型、微型企业产品）》中填写小型、微型企业产品相关信息及报价。

投标人名称（盖章）：____________________
投标人代表（签字）：____________________


[bookmark: _Toc511383863][bookmark: _Toc526857560]分项报价表2（仅针对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品）
项目名称：
项目编号/包号：                       包名称：                                     价格单位：人民币元
	序号
	产品名称
	原产地和
制造商名称
	制造商企业类型
(小型、微型）
	数量
	单价
	分项总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小微企业产品总计
	
	


投标人名称（盖章）：_____________________
投标人代表（签字）：_____________________
注：	1、投标分项报价表中涉及的小微企业产品或监狱企业产品或残疾人福利性单位产品，须在本表中重复填写小、微型企业或监狱企业产品或残疾人福利性单位产品相关信息及价格，并附上投标人和小、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品制造商的《中小企业声明函》（格式见附件8）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件9）或监狱企业证明材料。
		2、如不涉及小微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业产品则无需填写此表。


[bookmark: _Toc511383864][bookmark: _Toc526857561]附件5 商务条款响应及偏离表格式
商务条款响应及偏离表
项目名称：
项目编号/包号：                       包名称：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（盖章）：_____________________
投标人代表（签字）：_____________________

注：	投标人如果对包括服务期、付款方式/条件、质保期等合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意《招标文件》的商务条款。

[bookmark: _Toc485648173][bookmark: _Toc526857562]
附件6 影像数据所有权声明函格式
影像数据所有权声明函
致：（招标人或招标代理机构） 
本单位承诺：
我单位拟用于贵方所属（填写招标编号、项目名称）项目的影像数据，其制造商如下表所示：
	包号
	拟采用的影像数据制造商名称
	说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	


以上制造商对我单位拟用于本项目的影像数据具有所有权，并且不侵犯第三方知识产权。

投标人名称（盖章）：                      
投标人代表签字：                          




[bookmark: _Toc526857563][bookmark: _Toc511383866]附件7 技术响应文件
投标人按招标文件第三章评分标准和第五章技术要求编写技术文件。须对招标文件的所有相关技术要求做出详尽响应。



[bookmark: _Toc526857564]附件8 其他商务文件

8-1投标人需提供的业绩
	序号
	签约日期
	项目名称
	合同金额
	买方
	其他说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需按评分标准要求附上相应证明材料。

8-2 投标人认为应当提交的其他商务文件




[bookmark: _Toc511383867][bookmark: _Toc526857565]附件9 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）： 
日  期： 



[bookmark: _Toc492365663][bookmark: _Toc511383868][bookmark: _Toc526857566][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]附件10 残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___           ___单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：
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