# 1包

# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院通州院区信息化项目-安贞医院开办费-信息化软硬件设备、项目设计及监理，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 监理 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务期：自开工之日至本项目建设完成并最终验收合格，本项目预计建设周期12个月。

2、服务地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期：自开工之日至本项目建设完成并最终验收合格，本项目预计建设周期12个月。

五、采购标的物验收标准

项目监理参与项目生命周期全过程对质量、进度、投资等方面的监督和管理。

项目周期：本项目预计建设周期12个月。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供对项目理解及需求分析、监理总体方案、项目关键点和风险点的分析和控制策略、监理“四控制三管理一协调”的内容响应方案、项目实施方案、监理组织与目标和项目组人员配备情况等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 品目1-1监理

### 一、项目内容概况

1、基本情况

本项目为通州院区配套信息化建设项目，秉承“强专科，大综合”，以“心血管”为特色，以急诊急救为支撑，各学科协同发展的医院发展战略，遵循“顶层设计、整合资源”的建设策略，借鉴信息化建设的先进技术经验，充分运用现代信息技术提升医院临床医疗、医技辅助、运营管理、科研教学和信息集成的整体能力，项目将结合安贞朝阳院区信息化现状，整合多院区信息系统，实现诊疗、运营、科研等数据的跨院区共享，为实现多院区一体化协同发展提供全面的信息化支撑。通过本项目建设，实现安贞医院“一院两址”信息化管理，多院区信息“平台化”。项目建设将在充分复用安贞朝阳院区现有信息系统的基础上，通过信息系统平移、改造和新建等方式开展。本项目的建设将促进安贞通州新建院安全高效地运转、为患者提供便捷的服务、提升医疗质量、提高经营管理水平、增强综合实力，体现医院公益性，贯彻落实医药卫生体制改革的各项任务提供坚实的信息化保障；能完善互联网+医疗体系，优化医疗线上线下“一体化”服务；可完善医院运营管理，实现医院管理“科学化”。探索智慧医院标准、管理规范和质量控制方式方法，提升现代化医院信息治理能力，加快临床信息与管理信息的深度融合。提升数据支撑管理决策的水平，健全对医疗、药品、耗材等关键管理环节的监测机制，协同医疗服务价格、医保支付、药品使用等业务信息，提升医院科学治理能力；将优化医疗业务的数字化流程，实现医院“智慧化”。以国家相关规范和标准为基础，开展智慧医院建设，使安贞医院整体信息化水平达到电子病历功能应用水平分级六级、互联互通成熟度五乙要求、医院智慧服务四级，按照通州新建院统一规划、朝阳院区逐步替代的原则，引导和推动医院的智慧化建设达到国内一流、国际领先水平。

2、项目建设内容

首都医科大学附属北京安贞医院通州院区建设工程信息化系统应包含但不局限于如下内容与功能。

（1）应用系统

| 序号 | 医院业务（一级） | 医院业务 （二级） | 对标应用系统名称 | 应用系统建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便民服务 | 互联网服务 | 互联网医院 | 复用 |
| 2 |  | 微信小程序 | 微信小程序 | 多院区升级改造 |
| 3 |  | 预约服务 | —体化预约平台 | 新建 |
| 4 |  | 就诊服务 | 挂号系统 | 复用 |
| 5 |  |  | 排队叫号系统 | 多院区升级改造 |
| 6 |  |  | 门急诊收费系统 | 复用 |
| 7 |  |  | 住院结算系统 | 复用 |
| 8 |  |  | 住院床位管理系统 | 多院区升级改造 |
| 9 |  |  | 院内导航系统 | 复用 |
| 10 |  |  | 门诊摆发药系统 | 复用 |
| 11 |  |  | 住院摆发药系统 | 复用 |
| 12 |  | 信用服务 | 病人主索引及实名认证系统 | 复用 |
| 13 |  | 陪护服务 | 陪护管理系统 | 复用 |
| 14 |  | 信息推送与公开 | 患者APP | 复用 |
| 15 |  | 应急预案 | 门急诊应急系统 | 多院区升级改造 |
| 16 |  | 健康管理服务 | 健康体检系统 | 多院区升级改造 |
| 17 | 医疗服务 | 医疗业务(门诊) | 门诊电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 18 |  |  | 门诊医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 19 |  |  | 门急诊合理用药系统 | 复用 |
| 20 |  | 医疗业务(急诊) | 急诊电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 21 |  |  | 急诊医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 22 |  |  | 急诊留观系统 | 多院区升级改造 |
| 23 |  | 医疗业务(住院) | 住院电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 24 |  |  | 住院医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 25 |  |  | 临床路径管理系统 | 多院区升级改造 |
| 26 |  |  | 住院合理用药系统 | 复用 |
| 27 |  | 护理业务 | 护理计划及护理引导系统 | 多院区升级改造 |
| 28 |  |  | 护理病历系统 | 多院区升级改造 |
| 29 |  |  | 住院护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 30 |  |  | 门诊护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 31 |  |  | 急诊护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 32 |  |  | 急诊预检分诊系统 | 多院区升级改造 |
| 33 |  |  | 门急诊输液管理系统 | 复用 |
| 34 |  |  | 院感病房远程监控系统 | 新建 |
| 35 |  | 医技业务 | 手术管理系统 | 多院区升级改造 |
| 36 |  |  | 术中质控管理平台 | 新建 |
| 37 |  |  | 数字化手术室 | 新建 |
| 38 |  |  | 麻醉管理系统 | 授权拓展 |
| 39 |  |  | 检验管理系统 | 多院区升级改造 |
| 40 |  |  | 医学影像集成平台 | 新建 |
| 41 |  |  | 放射 | 授权拓展 |
| 42 |  |  | 超声 | 授权拓展 |
| 43 |  |  | 核医学 | 授权拓展 |
| 44 |  |  | 内窥镜 | 授权拓展 |
| 45 |  |  | 放疗管理 | 新建 |
| 46 |  |  | 病理管理系统 | 多院区升级改造 |
| 47 |  |  | 心电 | 多院区升级改造 |
| 48 |  |  | 输血管理系统 | 多院区升级改造 |
| 49 |  |  | 血液透析管理系统 | 复用 |
| 50 |  |  | 重症监护管理系统 | 授权拓展 |
| 51 |  |  | 临床用血系统 | 新建 |
| 52 |  |  | 化疗管理系统 | 新建 |
| 53 |  |  | 心脏康复管理系统 | 新建 |
| 54 |  | 移动业务 | 移动查房系统 | 多院区升级改造 |
| 55 |  |  | 移动护理系统 | 多院区升级改造 |
| 56 |  |  | 移动药事系统 | 新建 |
| 57 |  | 医疗业务(院外) | 随访系统 | 复用 |
| 58 |  | 信息平台 | 信息平台 | 复用 |
| 59 |  | 数据中心 | 运营数据中心 | 新建 |
| 60 |  |  | 临床数据中心 | 复用 |
| 61 |  |  | 患者全息视图 | 复用 |
| 62 |  |  | 医院等级评审系统 | 新建 |
| 63 |  |  | 移动临床协作系统 | 新建 |
| 64 | 医疗管理 | 医务管理 | 医疗质量综合监控平台 | 新建 |
| 65 |  |  | 病案管理系统 | 复用 |
| 66 |  |  | 电子病历归档系统 | 多院区升级改造 |
| 67 |  |  | 电子病历全文检索系统 | 新建 |
| 68 |  |  | 单病种管理系统 | 新建 |
| 69 |  |  | 医疗资质授权管理系统 | 新建 |
| 70 |  |  | 危急值管理系统 | 复用 |
| 71 |  |  | 死亡证明管理系统 | 复用 |
| 72 |  |  | 医疗不良事件管理系统 | 多院区升级改造 |
| 73 |  |  | 临床决策支持系统 | 复用 |
| 74 |  |  | 闭环管理系统 | 新建 |
| 75 |  | 医保管理 | 医保控费管理系统 | 多院区升级改造 |
| 76 |  |  | drg管理系统 | 多院区升级改造 |
| 77 |  | 护理管理 | 护理管理系统 | 多院区升级改造 |
| 78 |  | 药事管理 | 临床药师管理系统 | 多院区升级改造 |
| 79 |  |  | 处方点评系统 | 复用 |
| 80 |  |  | 处方前置审核系统 | 复用 |
| 81 |  |  | 药库管理系统 | 复用 |
| 82 |  |  | 抗生素管理系统 | 多院区升级改造 |
| 83 |  |  | 静脉药物配置管理系统 | 多院区升级改造 |
| 84 |  |  | 研究型病房系统 | 新建 |
| 85 |  |  | 临床药理实验管理系统 | 多院区升级改造 |
| 86 |  | 院感管理 | 院感管理系统 | 多院区升级改造 |
| 87 |  | 卫生应急管理 | 传染病监控管理系统 | 复用 |
| 88 |  | 数据上报管理 | 不良事件信息上报系统 | 复用 |
| 89 |  |  | 传染病信息上报系统 | 复用 |
| 90 |  |  | 死亡信息上报系统 | 复用 |
| 91 |  |  | 预防接种信息上报系统 | 复用 |
| 92 |  | 专科管理 | VTE管理系统 | 复用 |
| 93 |  |  | 急诊专科中心管理系统 | 新建 |
| 94 |  |  | 院前急救管理系统 | 新建 |
| 95 | 医疗协同 | 院内协同 | MDT管理系统 | 新建 |
| 96 |  | 区域协同 | 远程会诊系统 | 新建 |
| 97 | 运营管理 | 人力资源管理 | 人力资源管理系统 | 多院区升级改造 |
| 98 |  | OA系统 | 办公自动化系统（OA） | 复用 |
| 99 |  | 财务预算管理 | 财务管理系统 | 新建 |
| 100 |  |  | 薪酬管理系统 | 新建 |
| 101 |  |  | 银医直联系统 | 新建 |
| 102 |  |  | 结算对账系统 | 新建 |
| 103 |  |  | 全面预算管理系统 | 新建 |
| 104 |  |  | 项目库管理系统 | 新建 |
| 105 |  |  | 智能报销系统 | 新建 |
| 106 |  |  | 科研资金管理系统 | 新建 |
| 107 |  |  | 合同管理系统 | 新建 |
| 108 |  | 医院资产管理 | 资产管理系统 | 多院区升级改造 |
| 109 |  |  | 设备管理系统 | 多院区升级改造 |
| 110 |  |  | 医疗设备物联监管系统 | 新建 |
| 111 |  |  | 医疗设备共享管理管控平台 | 新建 |
| 112 |  | 物资管理 | 试剂管理系统 | 复用 |
| 113 |  |  | SPD | 复用 |
| 114 |  | 消毒供应管理 | 消毒供应管理系统 | 多院区升级改造 |
| 115 |  | 绩效考核管理 | 绩效考核管理系统 | 复用 |
| 116 |  |  | 国家及北京市绩效考核指标管理系统 | 新建 |
| 117 | 科研教学 | 科研项目管理 | 科研项目管理系统 | 复用 |
| 118 |  |  | 科研成果管理系统 | 复用 |
| 119 |  |  | 科研平台和资源管理系统 | 复用 |
| 120 |  | 科研辅助管理 | 科研数据中心 | 多院区升级改造 |
| 121 |  | 应用转化管理 | 科研转化管理系统 | 复用 |
| 122 |  | 教育管理 | 教育管理系统 | 复用 |
| 123 | 总务后勤 | 一站式服务 | 一站式服务 | 新建 |
| 124 |  | 综合监控 | 综合监控系统 | 新建 |
| 125 |  | 后勤维修 | 后勤维修系统 | 多院区升级改造 |
| 126 |  | 保洁管理 | 保洁管理系统 | 新建 |
| 127 |  | 食堂管理 | 食堂管理系统 | 多院区升级改造 |
| 128 |  | 一卡通管理 | 一卡通管理系统 | 新建 |
| 129 |  | 时钟管理 | 时钟管理系统 | 新建 |
| 130 |  | 特殊物品管理 | 特殊物品管理系统 | 新建 |
| 131 | 安全保卫 | 日常巡查管理 | 电子巡查系统 | 新建 |
| 132 |  | 安防监控管理 | 图像识别分析系统 | 新建 |
| 133 |  |  | 视频监控系统 | 新建 |
| 134 |  | 危化品管理 | 危化品监测管理系统 | 新建 |
| 135 |  | 人员安全管理 | 人员定位报警系统 | 新建 |
| 136 |  |  | 入侵报警系统 | 新建 |

（2）基础设施

建立一套满足未来5年医疗应用发展需要的，具有高性能、高可用性及高安全性信息基础设施，包括：

（1）主机系统：

（2）网络系统：

构建医院内网、外网、安防网、医疗设备网4套网络。

（3）存储备份系统：建设1套业务系统存储和1套pacs存储；

（4）机房：本项目机房建设主要有以下建设内容：

通州院区生产机房包括主机房388㎡、UPS间96㎡。通州院区消控机房包括机房79.2㎡、UPS间42.2㎡。通州院区备份机房本次仅进行装修建设，设备二期建设。

3.建设周期

本项目预计建设周期12个月。

4.建设地点

北京市通州区。

5.项目建设投资

项目总投资概算为18116.05万元（包含集采部分1152.7588万元），整体监理预算为143.64万元。

### 二、监理工作内容及要求

本次监理招标的内容为对上述工程项目所进行的全过程监理，主要包括四项控制、三项管理和一项协调。即：质量控制、进度控制、投资控制、变更控制，合同管理、信息管理、安全管理和组织协调等工作。监理工作内容包括但不限于：

监理协助招标人对承建合同进行审查，并提出承建合同监理审查意见。

监理协助招标人组织各相关单位召开第一次项目启动会，招标人介绍项目情况、参与人员和相关要求并为监理授权；监理单位介绍监理情况并提出相关制度（监理例会（或专题会）制度、会议纪要制度、项目文档管理和审核制度、开工报告审核制度、验收制度、项目款支付签审制度、变更管理制度等）和要求；承建单位介绍项目准备情况和人员到位情况，开工准备情况、工作计划等。

监理单位要求承建单位编制详细的实施方案，经监理单位和招标人的书面审核确认，作为顺利开展项目建设的指导书。

监理单位根据三方确定的详细的实施方案，制定有针对性的监理规划，指导项目监理工作的实施。

针对基础设施部分，监理单位审核承建单位提交的设备采购的计划，如《设备安装计划》等。要求承建单位按时填写《工程材料/设备/配件报审表》，并附《设备到货报验表》，报监理机构审批。

监理单位将根据设备到货验收的特点进行连续地跟踪和监控，及时对验收情况进行记录，进行专业到货验收、巡检、旁站及测试工作。

监理单位严格按照承建合同明确指令和相关技术标准规范，监督承建单位完成软硬件设备到货验收、安装配置、上电自检、系统调试工作。

监理单位需严格控制各种报验程序，重点对隐蔽工程、材料要加大检查力度，同时对工程各种资料严把签字关。

针对系统开发部分，监理单位要求承建单位严格按照软件开发规范和流程执行，做好进度计划，包括每个阶段的重点工作及完成时间（需求、设计、开发、测试、验收确认、上线），并同时输出相应文档，需求分析、概要设计、详细设计、数据库设计、测试方案、测试报告等，直到通过最终的验收确认，文档齐全符合要求。

监理单位根据制定的监理规划组织实施，主要采取核查、巡视的监理方式，对承建单位的项目建设工作进行监督管理。

监理单位定期召开项目例会或专题会，汇报项目进展，处理需要协调的问题。

监理单位审查和监督项目计划和建设各阶段子计划的制定和执行。

监理单位协助招标人制定项目验收评价体系，明确各项指标。

监理单位检查和考核承建方项目资源投入、项目执行情况，及时反映系统建设质量情况。

监理单位以“预控”为主，分析项目风险并对其解决提出合理化建议。

监理单位检查/评估业务系统软件使用的培训质量，监督业务系统软件运行期间的技术支持力度和服务水平。

项目建设完成，监理单位审核承建单位提交的所有项目文档，包括管理类文档（开工手续、付款手续、变更手续、验收手续等）和技术文档（需求说明书、设计文档、测试文档、用户手册等），提出监理审核意见，以及验收意见，协助采购人完成最终项目验收。

1.监理机构及工作条件

监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成包括：总监理工程师及其他组成人员。监理人员应各尽其责，监理单位应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经业主同意，调整后应予以书面通知。

监理机构应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用业主所提供的设施。

监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行。

2.监理规划及实施方案

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

3.监理工作范围

本次招标的监理范围包括：依据合同及技术协议进行项目监督与管理。监理单位遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准，有重点的、全面的、精线条的监理。

监理单位不仅仅要对建设项目服务的关键点和关键环节进行监理，而且要全过程、全方位地开展项目监理工作。主要包括在项目准备、实施和验收三个阶段。同时监理单位对招标人集采部分货物进行核对和清点并协助招标人完成到货验收工作。

监理单位应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对信息系统建设的规范性、可靠性、高效性、用户满意度等方面进行全面的监督、控制和评估。

4.监理工作要求

在本信息系统建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调密切配合信息化运维公司工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。监理工作需满足采购人相关管理制度，主要侧重做好以下工作：

（1）质量控制

制定项目质量控制目标，提出质量控制的措施，监督项目质量是否符合设计和合同要求。审核货物采购方案，进行承建单位拟采货物清单及详细规格参数进行对照审查。做好到货验收的组织，对到货货物进行查验，协助建设单位进行资产移交工作。对软件开发过程进行监理，做好软件开发阶段成果的质量把控。对项目采购货物进行清点，确保资产落实到位。

（2）进度控制

按照建设单位的要求分阶段完成项目目标要求。协助建设单位制定项目总体进度计划和里程碑，跟踪和监督项目计划的执行情况，审核实施组织方案和分项工作进度计划，组织项目进度计划的三方确认，监督承建单位制定详细分阶段进度计划，并促进项目进度目标实现。

（3）投资控制

关注建设过程中涉及投资调整的情况，重点审查项目过程中因设计变更、工程变更导致的合同工作内容及相应投资变更调整的情况，开展投资控制工作，审核其合理性，提出监理意见。严格依据承建单位合同相关条款，进行工程款的支付审批。协助建设单位开展费用索赔事宜，提供必要的监理过程文件。

（4）变更控制

变更控制主要内容包括：对工程进度计划的进度变更控制以及项目实施过程中工程变更控制。监理单位建立项目变更控制机制，成立变更控制委员会，组织对进度变更、工程变更进行审查，审核其必要性、合理性、变更内容、变更资金等方面，防止和减少项目无序变动现象出现；对于涉及资金调整的重大变更，组织专题会议审查，履行完备的变更手续，监督检查变更执行情况。

（5）合同管理

对承建合同执行过程进行监督，对照合同各阶段验收标准，对项目结果进行审查。对需签署的合同补充协议进行监理审查，提出监理意见，协助建设单位完成合同补充协议的签订。

（6）信息管理

做好项目建设过程中，监理单位与项目各方往来文件的管理，做好文档的整理、签收。协助建设单位整理项目过程资料，包括项目批复等依据性文件、实施方案或设计方案、招投标资料、会议纪要、到货资料等文档。

监理单位在项目启动后牵头梳理项目总体文档清单，建立项目文档管理制度，提出文档管理要求。在项目建设过程中，进行承建单位提交相关技术文档的监理审查工作，就文档规范性、体例内容方面进行监理评审，提出评审报告。在项目验收前，组织进行验收文档的整理、编排组卷等工作，确保验收文档符合要求。

（7）安全管理

安全管理主要分为信息安全控制和施工安全管理。

信息系统安全的总体目标是保证信息系统的物理安全、设备安全、网络安全、数据安全、内容安全，根据本项目信息系统等保级别，对照网络安全等级保护相关要求，审查承建单位提交的实施组织方案及相关技术文档中信息安全有关内容。

在施工安全管理方面，在项目建设施工过程中主要通过安全管理制度的建立、审查承建单位安全文明施工培训教育记录、检查承建单位安全管理措施落实情况、开展重点施工工序监理旁站等，防止安全事故的出现。

（8）组织协调

项目启动后，建立项目沟通协调机制，对于项目建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。对于项目建设过程中出现的可能影响项目进度、工程质量、合同履约等方面情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

（9）项目的验收

按照国家相关规定、合同中对于项目验收的具体规定以及建设单位项目管理的要求，组织和协调项目参建各方的验收工作。

5.监理机构应向招标人提供的信息和文件

（1）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

项目概述：包括监理内容名称及合同情况简介。

项目大事记。

实施进度与主要情况。

资金使用情况。

质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

现场会议和往来信函：包括监理会议纪要、往来信函。

监理工作：包括监理资源投入、重要监理活动、文件资料审查、发放、方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

施工单位情况：包括人员的投入情况，软件开发的进展情况、设备供货及安装情况。

（2）不定期的监理工作报告

各类监理审核意见。

针对承建单位文档的监理评审报告。

项目实施过程中的监理意见和建议。

工程进度分析报告。

项目问题专题报告。

（3）日常监理文件

监理会议纪要文件。

监理工作联系单。

监理通知单。

工程备忘录。

（4）监理总结报告

在项目验收前，监理单位编写监理总结报告，就监理工作的实施情况，包括项目建设内容、进度和里程碑控制、质量控制、投资控制、合同完成情况、变更控制、项目管理总体结论等方面进行系统的总结，在项目验收时提供监理总结报告。

6.监理质量要求

监理单位应在质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理、组织协调、验收等方面采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提供用户满意度。

监理单位必须根据项目实施阶段，经与建设单位协商，每周或双周定期组织召开项目例会，进行项目质量情况通报。必须采用监理月报的方式，定时向项目建设单位书面报告项目过程情况及项目过程中所遇到的问题。

7.监理工作期限

监理工作贯穿于项目建设的全过程，自开工之日至本项目建设完成并最终验收合格。

8.监理的责任

（1）监理单位有责任为建设单位提供项目过程管理方面政策法规的咨询监理意见，有义务协助各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得业主单位同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

（3）由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，监理单位要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

（4）如果承建单位违反合同规定的质量要求，监理单位应协助业主单位追究有关单位的责任。

（5）如果因监理单位监督不力，造成业主单位经济损失的，监理单位要向业主单位赔偿承建单位造成的损失。

（6）监理单位使用业主单位提供的设备和物品属业主单位所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给业主单位。

（7）如监理单位不按监理合同履行监理职责，或与被监理单位串通给招标人造成损失的，招标人有权解除本合同，招标人无需支付监理酬金，监理单位应赔偿由此给招标人造成的损失。

（8）因监理单位的责任导致服务期延误的，将视为监理单失职。监理单位应向招标人赔偿由此给委托人造成的损失。

（9）监理单位转包或分包监理服务的，招标人有权解除本合同，招标人无需支付监理酬金，监理单位应赔偿由此给委托人造成的损失。

（10）监理单位人员应接受招标人考核，应遵守职业道德和行为准则，保持良好的工作态度和职业操守；应能够按照监理工作计划和任务要求，高效地完成工作任务；应具备优秀的协调和组织能力，能够及时分配任务、调度资源，确保工作顺利进行；应具备较强的问题解决能力，能够快速、准确地识别问题并采取有效措施加以解决；应具备较高的专业知识和技术能力，熟悉相关法律法规和行业标准；应具备较强的项目管理能力，能够熟练掌握项目管理工具和方法。

9.监理工作地点

监理单位在用户指定地点组织监理例会、开展到货验收等日常监理工作。

# 2包

# 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京安贞医院通州院区信息化项目-安贞医院开办费-信息化软硬件设备、项目设计及监理，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见下文。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 设计 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务期：本项目合同签订至本项目验收，按照采购方要求的时间进场，并按时完成工作。

2、服务地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期：合同签订后至项目竣工验收，按照采购方要求的时间进场，并按时完成工作。

五、采购标的物验收标准

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人需按照招标文件要求提供对项目需求的理解及工作思路、实施方案和工作措施、咨询服务方案、文档资料信息管理和项目组人员配备情况等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 品目2-1设计

## 一、基本情况

工程名称：北京安贞医院通州院区信息化项目-安贞医院开办费-信息化软硬件设备、项目设计及监理-设计

建设单位：首都医科大学附属北京安贞医院

建设规模：1200床位规模三级甲等综合医院

资金来源：北京市政府投资

建设地点：北京市通州区宋庄镇六合村规划医疗用地内，东六环路以东，东至规划六合东路，南至京榆旧线，西至规划宋庄文化区西路，北至朝阳北路。

招标内容：首都医科大学附属北京安贞医院通州院区信息化项目建设设计，包括但不限于设计及概算编制工作、后续服务工作及投标人在投标文件中承诺的其他服务内容。

设计周期：自签订合同之日起20日内完成设计报告编制。

## 二、项目建设内容

信息化部分应包含但不局限于如下内容与功能。如设计单位认为需要在设计中适当调整系统及功能，在保证限额设计总指标不被突破的前提下可由设计单位自行设计，设计成果须报招标人批准。

- 应用系统

| 序号 | 医院业务（一级） | 医院业务（二级） | 对标应用系统名称 | 应用系统建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便民服务 | 互联网服务 | 互联网医院 | 复用 |
| 2 |  | 微信小程序 | 微信小程序 | 多院区升级改造 |
| 3 |  | 预约服务 | —体化预约平台 | 新建 |
| 4 |  | 就诊服务 | 挂号系统 | 复用 |
| 5 |  |  | 排队叫号系统 | 多院区升级改造 |
| 6 |  |  | 门急诊收费系统 | 复用 |
| 7 |  |  | 住院结算系统 | 复用 |
| 8 |  |  | 住院床位管理系统 | 多院区升级改造 |
| 9 |  |  | 院内导航系统 | 复用 |
| 10 |  |  | 门诊摆发药系统 | 复用 |
| 11 |  |  | 住院摆发药系统 | 复用 |
| 12 |  | 信用服务 | 病人主索引及实名认证系统 | 复用 |
| 13 |  | 陪护服务 | 陪护管理系统 | 复用 |
| 14 |  | 信息推送与公开 | 患者APP | 复用 |
| 15 |  | 应急预案 | 门急诊应急系统 | 多院区升级改造 |
| 16 |  | 健康管理服务 | 健康体检系统 | 多院区升级改造 |
| 17 | 医疗服务 | 医疗业务(门诊) | 门诊电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 18 |  |  | 门诊医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 19 |  |  | 门急诊合理用药系统 | 复用 |
| 20 |  | 医疗业务(急诊) | 急诊电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 21 |  |  | 急诊医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 22 |  |  | 急诊留观系统 | 多院区升级改造 |
| 23 |  | 医疗业务(住院) | 住院电子病历系统 | 多院区升级改造 |
| 24 |  |  | 住院医生工作站 | 多院区升级改造 |
| 25 |  |  | 临床路径管理系统 | 多院区升级改造 |
| 26 |  |  | 住院合理用药系统 | 复用 |
| 27 |  | 护理业务 | 护理计划及护理引导系统 | 多院区升级改造 |
| 28 |  |  | 护理病历系统 | 多院区升级改造 |
| 29 |  |  | 住院护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 30 |  |  | 门诊护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 31 |  |  | 急诊护士工作站 | 多院区升级改造 |
| 32 |  |  | 急诊预检分诊系统 | 多院区升级改造 |
| 33 |  |  | 门急诊输液管理系统 | 复用 |
| 34 |  |  | 院感病房远程监控系统 | 新建 |
| 35 |  | 医技业务 | 手术管理系统 | 多院区升级改造 |
| 36 |  |  | 术中质控管理平台 | 新建 |
| 37 |  |  | 数字化手术室 | 新建 |
| 38 |  |  | 麻醉管理系统 | 授权拓展 |
| 39 |  |  | 检验管理系统 | 多院区升级改造 |
| 40 |  |  | 医学影像集成平台 | 新建 |
| 41 |  |  | 放射 | 授权拓展 |
| 42 |  |  | 超声 | 授权拓展 |
| 43 |  |  | 核医学 | 授权拓展 |
| 44 |  |  | 内窥镜 | 授权拓展 |
| 45 |  |  | 放疗管理 | 新建 |
| 46 |  |  | 病理管理系统 | 多院区升级改造 |
| 47 |  |  | 心电 | 多院区升级改造 |
| 48 |  |  | 输血管理系统 | 多院区升级改造 |
| 49 |  |  | 血液透析管理系统 | 复用 |
| 50 |  |  | 重症监护管理系统 | 授权拓展 |
| 51 |  |  | 临床用血系统 | 新建 |
| 52 |  |  | 化疗管理系统 | 新建 |
| 53 |  |  | 心脏康复管理系统 | 新建 |
| 54 |  | 移动业务 | 移动查房系统 | 多院区升级改造 |
| 55 |  |  | 移动护理系统 | 多院区升级改造 |
| 56 |  |  | 移动药事系统 | 新建 |
| 57 |  | 医疗业务(院外) | 随访系统 | 复用 |
| 58 |  | 信息平台 | 信息平台 | 复用 |
| 59 |  | 数据中心 | 运营数据中心 | 新建 |
| 60 |  |  | 临床数据中心 | 复用 |
| 61 |  |  | 患者全息视图 | 复用 |
| 62 |  |  | 医院等级评审系统 | 新建 |
| 63 |  |  | 移动临床协作系统 | 新建 |
| 64 | 医疗管理 | 医务管理 | 医疗质量综合监控平台 | 新建 |
| 65 |  |  | 病案管理系统 | 复用 |
| 66 |  |  | 电子病历归档系统 | 多院区升级改造 |
| 67 |  |  | 电子病历全文检索系统 | 新建 |
| 68 |  |  | 单病种管理系统 | 新建 |
| 69 |  |  | 医疗资质授权管理系统 | 新建 |
| 70 |  |  | 危急值管理系统 | 复用 |
| 71 |  |  | 死亡证明管理系统 | 复用 |
| 72 |  |  | 医疗不良事件管理系统 | 多院区升级改造 |
| 73 |  |  | 临床决策支持系统 | 复用 |
| 74 |  |  | 闭环管理系统 | 新建 |
| 75 |  | 医保管理 | 医保控费管理系统 | 多院区升级改造 |
| 76 |  |  | drg管理系统 | 多院区升级改造 |
| 77 |  | 护理管理 | 护理管理系统 | 多院区升级改造 |
| 78 |  | 药事管理 | 临床药师管理系统 | 多院区升级改造 |
| 79 |  |  | 处方点评系统 | 复用 |
| 80 |  |  | 处方前置审核系统 | 复用 |
| 81 |  |  | 药库管理系统 | 复用 |
| 82 |  |  | 抗生素管理系统 | 多院区升级改造 |
| 83 |  |  | 静脉药物配置管理系统 | 多院区升级改造 |
| 84 |  |  | 研究型病房系统 | 新建 |
| 85 |  |  | 临床药理实验管理系统 | 多院区升级改造 |
| 86 |  | 院感管理 | 院感管理系统 | 多院区升级改造 |
| 87 |  | 卫生应急管理 | 传染病监控管理系统 | 复用 |
| 88 |  | 数据上报管理 | 不良事件信息上报系统 | 复用 |
| 89 |  |  | 传染病信息上报系统 | 复用 |
| 90 |  |  | 死亡信息上报系统 | 复用 |
| 91 |  |  | 预防接种信息上报系统 | 复用 |
| 92 |  | 专科管理 | VTE管理系统 | 复用 |
| 93 |  |  | 急诊专科中心管理系统 | 新建 |
| 94 |  |  | 院前急救管理系统 | 新建 |
| 95 | 医疗协同 | 院内协同 | MDT管理系统 | 新建 |
| 96 |  | 区域协同 | 远程会诊系统 | 新建 |
| 97 | 运营管理 | 人力资源管理 | 人力资源管理系统 | 多院区升级改造 |
| 98 |  | OA系统 | 办公自动化系统（OA） | 复用 |
| 99 |  | 财务预算管理 | 财务管理系统 | 新建 |
| 100 |  |  | 薪酬管理系统 | 新建 |
| 101 |  |  | 银医直联系统 | 新建 |
| 102 |  |  | 结算对账系统 | 新建 |
| 103 |  |  | 全面预算管理系统 | 新建 |
| 104 |  |  | 项目库管理系统 | 新建 |
| 105 |  |  | 智能报销系统 | 新建 |
| 106 |  |  | 科研资金管理系统 | 新建 |
| 107 |  |  | 合同管理系统 | 新建 |
| 108 |  | 医院资产管理 | 资产管理系统 | 多院区升级改造 |
| 109 |  |  | 设备管理系统 | 多院区升级改造 |
| 110 |  |  | 医疗设备物联监管系统 | 新建 |
| 111 |  |  | 医疗设备共享管理管控平台 | 新建 |
| 112 |  | 物资管理 | 试剂管理系统 | 复用 |
| 113 |  |  | SPD | 复用 |
| 114 |  | 消毒供应管理 | 消毒供应管理系统 | 多院区升级改造 |
| 115 |  | 绩效考核管理 | 绩效考核管理系统 | 复用 |
| 116 |  |  | 国家及北京市绩效考核指标管理系统 | 新建 |
| 117 | 科研教学 | 科研项目管理 | 科研项目管理系统 | 复用 |
| 118 |  |  | 科研成果管理系统 | 复用 |
| 119 |  |  | 科研平台和资源管理系统 | 复用 |
| 120 |  | 科研辅助管理 | 科研数据中心 | 多院区升级改造 |
| 121 |  | 应用转化管理 | 科研转化管理系统 | 复用 |
| 122 |  | 教育管理 | 教育管理系统 | 复用 |
| 123 | 总务后勤 | 一站式服务 | 一站式服务 | 新建 |
| 124 |  | 综合监控 | 综合监控系统 | 新建 |
| 125 |  | 后勤维修 | 后勤维修系统 | 多院区升级改造 |
| 126 |  | 保洁管理 | 保洁管理系统 | 新建 |
| 127 |  | 食堂管理 | 食堂管理系统 | 多院区升级改造 |
| 128 |  | 一卡通管理 | 一卡通管理系统 | 新建 |
| 129 |  | 时钟管理 | 时钟管理系统 | 新建 |
| 130 |  | 特殊物品管理 | 特殊物品管理系统 | 新建 |
| 131 | 安全保卫 | 日常巡查管理 | 电子巡查系统 | 新建 |
| 132 |  | 安防监控管理 | 图像识别分析系统 | 新建 |
| 133 |  |  | 视频监控系统 | 新建 |
| 134 |  | 危化品管理 | 危化品监测管理系统 | 新建 |
| 135 |  | 人员安全管理 | 人员定位报警系统 | 新建 |
| 136 |  |  | 入侵报警系统 | 新建 |

- 基础设施

建立一套满足未来5年医疗应用发展需要的，具有高性能、高可用性及高安全性信息基础设施，包括：

（1）主机系统：支撑应用系统运行

（2）网络系统：

构建医院内网、外网、安防网、医疗设备网4套网络。

（3）存储备份系统：建设1套业务系统存储和1套pacs存储；

（4）机房：本项目机房建设主要有以下建设内容：

通州院区生产机房包括主机房388㎡、UPS间96㎡。通州院区消控机房包括机房79.2㎡、UPS间42.2㎡。通州院区备份机房本次仅进行装修建设，设备二期建设。

- 应用系统功能和性能目标

（1）信息系统对多院区的支持能力

对多院区医疗业务的支持，满足各院区的应用，实现基础数据的院区标识，医嘱接收位置的近地性识别，达到多院区的信息化管理的目标，对基础数据、医疗资源、业务应用、医疗流程和决策信息的共享，多院区不同医保政策的兼容，患者健康信息的集中展现和统一存储，信息系统具备可拓展性。

（2）信息化系统的标准规范性

依据全国医院信息化建设标准与规范、医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙、电子病历系统应用水平分级评价标准6级要求，结合我院信息化建设十四五规划，从顶层规划设计医院的信息化框架，按照医疗信息标准化，整合提升医疗信息的价值。使用标准和一致的信息规范，可以很好的支持应用系统的互操作性及信息集成，同时确保系统的可扩展性，可以使用来自外部的标准化软件模块。

（3）信息系统的内外部集成

针对医院信息互联互通标准化成熟度测评五乙级对信息集成的要求，重点解决异构系统集成、数据共享、数据交换传输标准等关键技术。通过集成平台实现院内系统规模化和集成化，与其他医院外部系统平滑连接，共享交换相关数据。实现一次性数据采集，发挥多方面的管理效应, 既能体现医疗管理和经济管理的目的，又能及时反映各种管理运行状况，并使之规范化，及时提供医疗数据及医疗动态。

（4）医院电子病历数据质量

按照电子病历系统应用水平分级评价标准6级要求，通过业务系统改造、数据流转接口控制、数据中心升级改造，提升数据的完整性、一致性、整合性。

（5）信息系统可扩充性

重要系统模块可以做到既可以单独运行也可以共享运行、提供其它模块和外部调用的函数、动态库、中间件、HL7接口。

（6）网络安全建设

按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级的要求，进行物理环境、通信网络、计算环境等安全建设。

- 信息基础设施功能和性能目标

（1）院区间光纤网络连续性

院区间采用环状波分光纤链路，能够实现光信号的远距离传输，具有链路冗余和容灾能力，保障业务系统的链路安全性、连续性和可靠性，理论上通讯延时为每100km延时1ms。

（2）院区内网络的高可用性

建立一套满足未来5年医疗应用发展需要的，具有高性能、高可用性及高安全性的承载医院HIS、PACS、EMR、LIS、移动医护、后勤管理管理、智能安防管理以及未来虚拟化及大数据应用的安全稳定的信息网络设施。

构建医院内网、外网、安防网、医疗设备网，实现可控数据交换的网络体系。

物联网架构具有一定的先进性、标准型、可靠性、可扩展性。物联网网络层则采用多网合一的网络基础架构进行建设以简化网络架构，实现建设一张无线网络，实现一套网络、一套供电和一套管理，通过这一套网络，实现对多类业务的承载。

在关键网络设备之间的物理链路采用双路冗余连接，消除院区内网单点故障，具备关键设备的故障切换能力。

（3）服务器及存储高可靠性

服务器系统采用虚拟机和物理机混合的方式。其中对性能要求高的应用及服务、I/O读写频繁的的数据库管理服务器、备份服务器、安全服务器及运维管理服务器采用物理机部署，各应用系统应用服务器、网络流量、I/O访问相对较低的采用虚拟服务器部署。本项目HIS，PACS等医院核心业务数据库服务器采用物理机，其他系统均采用虚拟化技术，计划采用超融合服务器部署，实现数据的HA、容错、备份、容灾等一系列功能。

HIS、PACS、LIS、RIS、电子病历等核心业务系统搭建基础稳定运行环境；提供高可用的硬件产品、软件产品和技术，包括如内存动态重分页、CPU动态错误监控、进程资源管理、硬盘和内存RAID等技术，保证业务系统的无故障连续运行。

确保关键应用系统没有任何单点故障，HIS、PACS按照双份部署。

服务器及存储设备要求安全性能好、稳定性高，硬件设备服务保证7*24*8，存储设备容量至少满足医院未来3-5年的发展需要。

院区系统资源的可管理、灵活性。通过构建医院统一平台，为多院区业务应用提供基础资源，灵活地调配运算资源和存储空间，降低运营成本。

- 设计服务内容

投标人须完成首都医科大学附属北京安贞医院通州院区建设工程医院信息化系统的设计。包括以下内容：

根据国家发展改革委第55号令关于初步设计的相关要求，结合具体业务系统现状，进行设计、规划，进一步明确项目目标，项目范围，对项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、系统方案设计、主要技术指标、运行管理体系、投资概算与资金来源、风险及效益分析等内容进行全面、可行、详细的设计与分析，在规定的时间内，完成本项目要求提交的各项内容，向项目单位交付的项目成果以书面和电子版方式提交。

## 四、编制及设计依据

- 项目建设依据

1.1北京市卫生和计划生育委员会《关于原则同意首都医科大学附属北京安贞医院设置通州院区的批复》（京卫医〔2017〕84号）；

1.2北京市发展和改革委员会《关于北京安贞医院通州院区建设项目前期工作函》（京发改（前期）〔2017〕21号）；

1.3北京市规划和国土资源管理委员会《关于北京安贞医院通州院区用地相关意见及设计方案审查意见的函（城镇建筑工程）》（2018规土审改试点函字0033号）；

1.4北京市测绘设计研究院专业测绘二院《建设工程规划用地测量成果报告书》（2018规测字0008号）；

1.5北京市通州区生态环境局《关于对北京安贞医院通州院区建设项目环境影响报告书的批复》（通环审〔2019〕0020号）；

1.6北京市交通委员会《关于北京安贞医院通州院区建设项目交通影响评价审查意见的函》（京交函〔2019〕323号）；

1.7北京市通州区维护稳定工作领导小组办公室《关于<北京安贞医院通州院区建设项目社会稳定风险评估报告>的备案意见》（2018年11月26日）；

1.8北京市通州区民防局《关于北京安贞医院通州院区人防工程建设审查意见的函》（（通）民防试点函〔2018〕004号）；

1.9北京市通州区园林绿化局《关于北京安贞医院通州院区建设项目园林绿化审查意见的复函》（2019年（通）绿规意字005号）；

1.10首都医科大学《关于附属北京安贞医院（第六临床医学院）2017-2022年教育规模和专业布局调整的批复》（首医大校字〔2017〕215号）；

1.11北京市卫生和计划生育委员会《关于同意北京安贞医院等9家医院为北京卫生职业学院教学医院的批复》（京卫科教字〔2014〕7号）；

1.12北京卫生职业学院《关于安贞医院2017年教育规模和各专业实习的意见》（2017年5月）；

1.13国家食品药品监督管理总局《药物临床试验机构资格认定证书》（证书编号：XF20170448）；

1.14国家食品药品监督管理总局《药物临床试验机构资格认定公告（第8号）》（2017年第62号）；

1.15北京市卫生局《关于公布第一批准予开展健康体检服务医疗机构名单的通知》（京卫医字〔2011〕23号）；

1.16北京市心肺血管疾病研究所《事业单位法人证书》；

1.17北京市规划和自然资源委员会《关于对北京城市副中心急救中心规划选址有关意见的函》（京规自函〔2018〕292号）；

1.18北京市人民政府《关于研究调度本市医疗卫生领域重点项目有关工作的会议纪要》（第77号 2019年4月25日）；

1.19北京市通州区水务局《关于<关于北京安贞医院通州院区建设项目征求供排水意见的函>的复函》（2019年3月19日）；

1.19北京潞洲水务有限公司《北京安贞医院通州院区建设项目自来水供水方案》（2019年2月20日）；

1.20大运河（北京）再生水有限公司《关于北京安贞医院通州院区建设项目再生水使用征求意见函的复函》（大运河再生水函〔2019〕2号）。

1.21北京市经济和信息化局《北京市经济和信息化局关于市卫生健康委首都医科大学附属北京安贞医院通州院区信息化项目审查意见的函》京经信信评〔2023〕234号。

- 设计技术标准规范

2.1《急诊专业医疗质量控制指标》（2015年版）；

2.2《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》；

2.3《中国医院基本数据集标准》；

2.4《中国电子病历（CHINA EHR）标准》；

2.5《健康档案基本架构与数据标准》；

2.6《急诊科建设与管理指南（试行）》；

2.7《电子病历基本规范（试行）》；

2.8 HL7标准、DICOM医学影像数据标准、SNOMED医院术语标准；

2.9卫健委《三级综合医院评审标准》（2020版）；

2.10《JCI 医院评审标准（第六版）》；

2.11 WST 303-2009卫生信息数据元标准化规则；

2.12 WST 304-2009卫生信息数据模式描述指南；

2.13 WST 305-2009卫生信息数据集元数据规范；

2.14 WST 306-2009卫生信息数据集分类与编码规则；

2.15《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》；

2.16《基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）》；

2.17《健康档案基本数据集编制规范（试行）》；

2.18《健康档案公用数据元（试行）》；

2.19《社区卫生信息系统功能规范》；

2.20《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》；

2.21《医院安全技术防范系统要求》GBT 31458-2015；

2.22《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号)）；

2.23《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

2.24《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

2.25《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）；

2.26《信息安全技术 网络安全等级保护安全技术设计要求》（GB/T 25070-2019）；

2.27《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

2.28《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》（36958-2018）；

2.29《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》（36627-2018）；

2.30《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）；

2.31《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

2.32《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》（GB/T 21052-2007）；

2.33《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）；

2.34《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）；

2.35《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）；

2.36《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；

2.37《信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》（GB/T 20275-2013）；

2.38《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求》（GB/T 20278-2013）；

2.39《信息安全技术 网络和终端隔离产品测试评价方法》（GB/T 20277-2015）；

2.40《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》（GB/T 20279-2015）；

2.41《信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法》（GB/T 20280-2006）。

2.42《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）；

2.43《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)；

2.44《建筑设计防火规范[2018版]》（GB 50016-2014）；

2.45《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；

2.46《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）；

2.47《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

2.48《2008 最新工程建设国家标准与工程建设强制性条文应用技术手册》；

2.49《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）；

2.50《通信管道工程施工及验收规范》（GB/T 50374-2018）；

2.51《安全防范工程技术标准》(GB 50348-2018)；

2.52《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)；

2.53《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

2.54《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

2.55《入侵报警系统工程设计规范》(GB 50394-2007)；

2.56《出入口控制系统工程设计规范》(GB 50396-2007)；

2.57《综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2016

2.58《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016

2.59《发光二极管(LED)显示屏通用规范》（SJ/T11141-2017）；

2.60《会议电视系统工程设计规范》（YD/T 5032-2018）； 

2.61《会议电视系统工程验收规范》（YD/T 5033-2018）；

2.62《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）；

2.63《公共广播系统工程技术规范》（GB 50526-2010）；

2.64《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》（GY 5055-2008）；

2.65《有线电视网络工程设计标准》（GB/T 50200-2018）；

2.66《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

2.67《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）；

2.68《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)；

2.69《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

2.70《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

2.71《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

2.72《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

2.73《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》（GB 4943.1-2011）；

2.74《电视和声音信号的电缆分配系统》（GB/T 6510-1996）。

## 五、设计原则

- 总体原则

首都医科大学附属北京安贞医院通州院区建设工程信息化系统设计，应充分考虑北京通州城市副中心的高起点规划、高标准建设、高质量发展的要求，结合项目区域医疗中心的功能定位和京津冀一体化的医疗辐射作用，充分落实智慧、绿色、安全、高度互联互通、以人为本和经济适用等设计理念；对本项目的后续发展进行客观、科学地研判，在设计过程中预留好未来发展的空间。

符合医院作为区域医疗中心的总体发展方向及功能定位，满足公立医院考核对医院信息化建设的要求；统一顶层设计、分步实施；统筹利旧、避免重复建设；建立安全可靠的保障系统，合理规划软、硬件安全措施；充分考虑物联网等新技术及其它相关信息技术的发展与应用；发展互联网线上服务；为人工智能在医疗业务中的应用预留发展平台； 功能合理、产品实用、规模适用；采用标准化、兼容性强、通用性强的产品；系统安全可靠，运行稳定；为医院业务提供有效的支撑。

- 限额设计原则

本项目采用限额设计原则，所有设计过程都必须严格遵守该原则，对设计过程和设计成果进行限额设计管理，保证限额设计成果的合理性、准确性、实用性、通用性和经济性。

## 六、设计目标

- 总体目标

首都医科大学附属北京安贞医院通州院区建设工程所涉及的医院信息化系统设计工作，要在质量、进度和投资等方面严格把控，做到高标准、高质量、高速度、高效益。同时，设计工作必须按照北京通州城市副中心建设智慧城市的整体规划，突出智慧、绿色、以人为本的设计理念，输出实用、适用的设计成果。

在质量上出精品，不仅满足所有相关的国家现行法律、法规、标准、规范等，还应以医疗工艺设计为基础，结合建筑设计成果，给未来的发展提供前瞻性规划。

设计工作的进度上必须符合项目整体进度要求，不仅按照设计总包单位的要求完成各个节点的设计工作，还必须深入调研，力保工作成效，不出现颠覆性变更和大量零星改动；同时，设计内容所涉及的系统、产品尽量采用标准化、通用化、国产化的优质产品，保证施工进度不因过多的特殊需求而增加失控的风险。

- 设计目标

设计单位必须按照《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》中关于三级甲等医院应达到的建设指标要求进行设计。信息化部分满足招标人的现状要求，系统功能达到如下水平：

- 评级目标

按照《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》要求，达到6级水平。

按照《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》要求，达到五级乙等水平。

按照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）的标准，信息系统应能达到信息系统安全保护第三级的水平。

按照《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》(国卫办医函〔2019〕236号)要求，达到4级水平；

- 其他目标

通讯网络系统的设计以医疗业务信息化的应用为核心，充分考虑各个系统的应用特点，合理利用物理隔离与其他安全保护系统相结合的手段，建立通畅、可靠、安全、经济、可扩展的网络。构建医院信息高速公路的信息网络平台；网络系统设计需要满足未来10年运营发展需要。

借助物联网实行设备资产的精细化管理；

构建一体化的多媒体音视频系统，实现同平台管理。

根据需求及医疗工艺设计要求，设计全面覆盖医疗业务需求的医疗专业智能化系统，为医疗业务应用提供有效的软、硬件支撑。

按照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）的标准，信息数据中心机房应符合B级要求。

- 设计工作需要满足的经济指标

设计工作必须满足限额设计的要求。设计成果包含概算经济内容，应保证其结果准确、合理。在保证限额设计总指标不被突破的前提下，投标人可自行在设计中适当调整系统及功能，设计成果须报招标人批准。设计工作应本着“需求主导，医疗优先”的原则，合理规划功能，经济选择各部分系统和产品。

## 七、设计服务要求

- 项目团队配备要求

投标人应保证项目服务人员稳定，在未经采购人同意的情况下，项目服务人员在服务期间不得随意调换，且不得从事本项目以外的其他项目，并提交承诺书。

采购人或投标人确因项目需求需要更换投标人项目经理和项目团队成员时，均应提前 1 个月书面向对方申明原因，并同时提出新的符合要求的人选， 经采购人进行人员资质审核及面试合格后，办理交接手续后方可更换。提交承诺书，加盖投标人公章。

投标人应提供专业的服务团队，按照工作内容设置对应的工作小组， 工作小组可划分为总体规划、硬件设备和机房、应用软件三组，人员数量、资质、工作经验须符合采购要求，由项目负责人统筹管理。

服务团队构成：

（1）项目负责人

投标人应指定项目组织能力强的管理骨干作为项目负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（2）技术负责人

投标人应指定技术水平高的技术骨干作为技术负责人，应具有高级工程师职称证书和相关执业（职业）资格证书。

（3）项目团队人员

投标人应由相关领导牵头负责成立专门项目组，团队应配备与项目特点相匹配的设计人员，设计人员应具备与项目相关业务的相关执业（职业）资格证书；另外，根据设计工作量随时增加合格的技术支持人员以保证项目进度。

- 服务质量要求

- 基本要求

保证项目方案覆盖建设单位的全部需求、可落地可实施。

质量控制的标准按照《ISO9001：2008质量管理体系》进行控制。

- 全过程的质量控制

加强设计咨询过程的质量控制，保证设计咨询活动按照相应的规程执行，由过程控制员负责；

过程控制员对需求分析、方案设计、设计论证、报告编制、报告审批、方案调整修改等阶段的咨询工作进行质量控制。

- 成果的质量控制

对设计咨询的工作成果加强质量检查，包括前后内容逻辑的一致性、文档的格式是否符合建设单位质量管理要求、概算中的设备清单是否与方案中一致，由产品质量审计员负责审核并签字确认。

### 3、职责与责任

- 质量责任

投标人应当对服务质量负责。成果物应当满足工程质量和安全的需要。

- 中立要求

投标人在项目方案编制中建议选用的材料、构配件和设备，并说明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外，投标人不得指定生产厂、供应商。

- 变更确认职责

投标单位应参与技术变更的研判与确认，并对由于技术方面的变更而引发出的投资变更做出判断与结论。

- 知识产权要求

投标人完成的本项目所有工作成果，其全部知识产权和相关权益均归招标人所有。本合同终止后，投标人应按招标人的要求，将设计咨询过程中形成的档案资料全部移交至招标人。

- 保密责任

投标单位对招标单位提供的所有相关项目资料给予保密。未经招标单位事先书面许可，投标单位不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与该保密信息或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用该保密信息。

## 八、交付成果和验收标准

- 交付成果要求

设计咨询工作成果应达到国家有关部门对信息化项目方案编制要求的深度，投标单位应对深度及内容提纲做详细说明，部分非信息化项目与招标方协商提供其他工作成果。其中根据招标单位要求，需要进行评审的项目，投标单位提供符合北京市项目评审工作要求的评审材料，并编制相关文档。

- 设计报告

按照招标人的要求，在限额条件下完成信息化系统的功能设计，详细描述产品应具备的全部功能。同时，对产品的硬件及网络支持条件予以严谨地分析和量化，为相关的工程建筑安装和设备选型等基础性工作提供准确的依据。

设计成果必须严格遵守设计原则，全部满足设计目标要求，全面覆盖设计内容，完全符合法规、标准的要求。

- 概算文件

项目工程建设部分的经济文件的编制必须贯彻执国家、北京市及北京城市副中心有关工程建设的政策和法令，项目涉及信息化采购部分的概算文件必须按照信息化建设主管部门的相关要求编制。

投标人须随设计成果同步向招标人提交各类设备、软件和主要材料的参考品牌明细表，并符合政府投资主管部门批准的技术标准、限额指标及招标人的要求。

- 验收标准

- 设计咨询设计文档验收要求

提交的所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解；如有软件、数据建模等，应当采用标准的方法、工具。

- 最终工作成果验收要求

满足国家规定的深度和要求。

达到采购人在招标文件与合同中要求。

经用户单位确认后视为成果验收合格。