# 拟签订采购合同文本

# 包一：

# 政府采购合同

# （服务类）

政府采购合同编号：__________________

履约地点：__乐山市市域内 ___

签订地点：__乐山市审计局____

签订时间：20___年___月___日

采购人（甲方）：_乐山市审计局__

采购人地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

供应商地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_全市审计数据规划及治理服务项目（包一）_采购项目的 《磋商文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 标的信息

- 全市审计数据规划及治理服务项目（包一）

- 服务要求

- 1、服务内容清单

| 序号 | 服务名称 | 服务子项 | 内容描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审计对象主题库服务 | 审计对象业务科（股）室调研 | 调研各业务科（股）室的审计对象，以及关注的业务指标 |
|  |  | 审计对象业务指标设计 | 基于调研结果，对各审计对象的业务指标进行数据表设计 |
|  |  | 历史审计对象数据入库 | 基于审计对象库的设计结果，将历史审计对象数据进行清洗治理并维护到数据库中 |
|  |  | 年度审计对象数据维护 | 维护发生变化的审计对象数据 |
| 2 | 审计数据主题库服务 | 审计主题库业务科（股）室调研 | 调研各业务科（股）室的审计业务，以及需要用到的主题数据表 |
|  |  | 审计主题库数据表设计 | 基于调研结果，设计各业务科（股）室用到的主题数据表 |
|  |  | 审计主题库数据表创建 | 基于主题数据表设计结果，利用管理工具创建相应的数据表 |
|  |  | 年度主题库数据表维护 | 维护每年发生变化的审计主题数据表及历史数据 |
| 3 | 审计数据标准服务 | 审计数据标准科室调研 | 调研各业务科（股）室的审计数据标准 |
|  |  | 审计数据标准设计 | 基于调研结果，对各业务科（股）室用到的数据标准进行数据设计 |
|  |  | 审计数据标准入库 | 基于数据标准的设计结果，建立审计标准数据表，并将标准数据存入到标准数据表 |
|  |  | 年度审计数据标准维护 | 维护发生变化的审计数据标准 |
| 4 | 历史数据服务 | 历史数据摸排调研 | 摸排调研各业务科（股）室的历史数据情况信息和需求 |
|  |  | 历史数据质量检测 | 基于历史数据的摸排调研结果，以及审计主题数据的的要求，需要对历史数据进行质量检测 |
|  |  | 历史数据清洗治理 | 基于历史数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对历史数据进行清洗治理 |
|  |  | 历史数据入库 | 将清洗治理后的历史数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用 |
| 5 | 共享数据接入服务 | 共享数据摸排调研 | 调研乐山市数据共享目录里的数据情况 |
|  |  | 共享数据接入接口 | 基于共享数据摸排调研的结果，编写共享数据接入接口读取共享数据，且在数据和需求发生变化时能够调整数据接口 |
|  |  | 共享数据直连采集 | 对于以数据库表存在的共享数据，利用共享数据接入接口进行采集。 |
|  |  | 共享数据质量检测 | 根据各业务科（股）室的数据标准，对数据进行数据质量检测 |
|  |  | 共享数据清洗治理 | 基于共享数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，需要对获取到的共享数据进行清洗治理 |
|  |  | 共享数据入库 | 将清洗治理后的共享数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用 |
| 6 | 年度数据服务 | 年度数据调研 | 调研年度数据及主题数据的变化，以适应审计业务的需要 |
|  |  | 年度数据采集 | 基于年度数据采集的周期性要求，以及周期数据的调研结果，进行年度数据采集 |
|  |  | 年度数据质量检测 | 对每年采集得到的年度数据，结合各业务科（股）室的数据标准，对数据进行数据质量检测 |
|  |  | 年度数据清洗治理 | 基于年度数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，对采集到的年度数据进行清洗治理 |
|  |  | 年度数据入库 | 将清洗治理后的年度数据存入到数据标准表中，以提供给各业务科（股）室使用 |
| 7 | 年度项目数据服务 | 年度项目数据调研 | 审计项目开始前根据具体的审计事项，对需要用到的数据做需求调研 |
|  |  | 年度项目数据采集 | 基于项目数据的调研结果，采集项目所需要的数据，并存入到原始库中 |
|  |  | 年度项目数据质量检测 | 针对每个项目采集得到的数据，结合各业务科（股）室的标准及各项目实施的具体要求，对项目数据进行质量检测 |
|  |  | 年度项目数据清洗治理 | 基于项目数据的质量检测结果，以及审计数据标准的要求，并结合各项目实施的具体数据要求，对采集到的数据进行清洗治理 |
|  |  | 年度项目数据入库 | 将清洗治理后的年度项目数据存入到数据标准表中，以提供给各审计项目使用 |
| 8 | 审计数据分析服务 | 数据分析需求调研 | 调研各业务科（股）室的数据分析需求，包括数据分析名称，数据分析思路，数据分析数据表等 |
|  |  | 数据分析模型构建 | 基于数据分析需求调研结果、已建立的审计主题数据库以及导入的审计主题数据，建立各业务科（股）室的审计数据分析模型 |
|  |  | 数据分析体系管理 | 维护管理审计体系，按照不同审计分析专题、事项，进行审计分析模型体系化梳理 |
|  |  | 年度数据分析模型优化 | 根据业务的发展及数据变化及时调整优化审计分析模型，以满足审计业务的发展需要 |
|  |  | 年度数据分析体系优化 | 基于审计科室的审计业务变化及模型优化，不定时的优化数据分析体系，以满足审计业务的发展需要 |
| 9 | 服务器基础环境 | 操作系统 | 国产系统、ARM架构 |
|  |  | 数据库 | 国产数据库，支持高并发高吞吐量 |
|  |  | Web服务器 | 国产软件 |
|  |  | 容器集群管理 | 国产平台 |
|  |  | 高速缓存 | 国产缓存 |
| 10 | 服务依赖工具 | 审计对象库管理工具 | 管理审计对象，包括审计对象汇总、审计对象类型维护、审计对象管理等功能。 |
|  |  | 审计主题库管理工具 | 管理审计主题库，包括数仓分层、主题域管理、数据表管理、元数据管理等功能。 |
|  |  | 审计数据标准管理工具 | 管理审计数据标准，包括单标准数据管理及层级标准数据管理 |
|  |  | 审计数据管理工具 | 管理审计数据采、治、管、用全流程，包括数据源管理、数据采集、数据质检、数据清洗治理、数据管理等功能 |
|  |  | 审计数据分析工具 | 进行审计数据分析，包括模型管理、创建模型、模型执行、分析记录、模型预警、定时任务、体系管理等功能 |
| 11 | 其他数据分析工具 | 财务数据采集 | 自动识别各审计对象的财务软件将采集的财务数据一键转换为审计署12张标准财务数据表。 |
|  |  | 财务数据账套查账 | 提供单帐套财务数据查账能力，帮助审计人员对审计对象“纵向到底”的全部财务数据进行核算与分析 |
|  |  | 工商关联分析 | 展示工商相关要素关联信息，同时以拓扑图的形式展示各投资人，主要人员之间的关联关系 |
|  |  | 供应商抱团分析 | 能够根据政府采购项目名称或者供应商名称查询到该供应商经常抱团的其他供应商以及参与的采购项目信息。 |
|  |  | 财政支付流分析 | 以数据流的方式从左到右展示财政资金的流向 |
|  |  | 体系化数据分析 | 体系化的进行数据分析，并生成审计体系数据分析报告，分析报告中应包含执行的具体分析模型以及每个模型的疑点数据。 |
|  |  | 数据关联分析 | 基于数据表的全局数据关联分析能力，可根据需要，实现数据基于表和字段的关联查询和结果比对 |
|  |  | 全局数据检索 | 需要提供全文检索能力，形成使用便捷的审计数据检索工具 |
| 12 | 培训服务 | 乐山市审计局及各区县审计局培训 | 理论培训+实践操作培训，其中对每个区县审计局每年开展的现场操作培训不少于2次。费用不单独计算。 |

具体内容详见磋商文件及响应文件

2、知识产权：（1）乙方应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交人承担所有相关责任。（2）本项目实施过程中所产生的成果资料、所有知识产权归采购人所有，未经采购人许可，乙方不得公开发表或对外提供，否则由此给采购人或相关人员造成的一切损失由成交人一方承担。（3）成果：项目相关二次开发，接口开发产权归采购人所有，源代码移交甲方，三年服务期满后，乙方所有部署的和服务期间开发的工具、形成的技术资料及数据均移交给乐山市审计局及各区县审计局一直免费使用。

3、成本补偿和风险分担约定：（1）本次招标最终成交价格包含了本服务项目的所有全部费用，采购人无需为履行本合同支付任何其他费用，包括但不限于因加班、值班等产生的人员工资、补贴等。（2）本采购项目合同履约期内，国家政策性调整、市场价格波动、安装环境变化、风险等所有因素的影响，采购人均不再增加任何费用。

4、安全责任：乙方在服务实施过程中的安全责任、不良行为及所产生的法律责任由成交人负全责，甲方不承担任何安全责任和不良行为及所产生的法律责任，也不承担如发生安全事故、不良行为产生的任何责任。

5、其他要求：(1)乙方须提供对本项目的保密承诺，保证对本项目涉及的文件以及由甲方提供的所有数据、内部资料、技术文档和信息予以保密。未甲方书面许可，乙方不得将采购人提供的本项目数据、资料以及项目成果以任何形式向第三方透露或使用。本条款在项目完成或无论何种原因导致合同终止后依然有效。

(2)乙方违反上述保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付泄密造成是损失和该采购包合同总价5%的违约金。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方无责解除本合同。

（3）乙方在项目实施期间配备专职人员至少3人（含项目经理）的项目实施团队。

（4）乙方在年度服务完成前项目实施团队人员（含项目经理）原则上不得变更，经与甲方协商同意变更的，变更后的人员条件（包括执业资格、职称、以及响应招标文件要求的其他条件）不得低于变更前人员条件。

- 合同定价方式、付款进度和支付方式

- 合同定价方式：

1.本项目费用由以下组成：

经甲方招标程序，就现有服务内容等事宜进行确定本项目合同金额为：人民币XXXX元（含税），大写金额：XXXXX。

2. 支付方式：银行转账

付款方式：本次采购服务期为三年，每年合同价款分两次支付。每个年度签订合同后，分别在服务满6个月、服务满1年时进行考核评分，根据评分规则确认当期应支付的服务费用。每次付款前，供应商向采购人出具服务费发票。

应支付服务费用=合同金额/2*考核结果系数

3.乙方若违反本合同约定或相关法律、法规、政策规定的，须全额退还甲方已支付费用。

- 四、履约保证金

- 无

- 五、验收标准和方法

1、验收主体：甲方；

2、验收时间：乙方按照招标文件、响应文件、合同文件完成所有服务内容，及时向甲方申请项目验收，甲方收到申请后，应在15个工作日内组织验收；

3、验收方式：甲方自行验收，乙方须配合甲方，并提供甲方认为必要的佐证资料；

4、验收程序：一次性验收；

- 5、验收内容：采购文件需求、乙方的投标文件内容、合同条款等要求内容；

- 6、验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)及《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》（乐市财政采〔2018〕16号）、《关于沿用<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）等规定的要求和招标文件、中标供应商的投标文件、合同条款要求执行。

### 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 八、违约责任

（1）、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（3）、若乙方所提供的服务不符合合同约定情况的，应按照甲方要求及时改正，乙方拒不改正或改正3次后仍不符合要求的，甲方有权单方解除合同，且乙方应按照合同总金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

### 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十、解决合同纠纷的方式

### 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方： （盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

乙方：(盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

附件 考核标准及内容