重庆市政府采购中心                                                     竞争性磋商文件
政府采购
竞争性磋商文件




项   目   号：26WB0134 
采购执行编号：ZC-CS-26001110-2
磋商项目名称：云南省消防救援总队营区环境改造项目






采购人：云南省消防救援总队
采购代理机构：重庆市政府采购中心

二〇二六年八月

  重庆市政府采购中心                                                    竞争性磋商文件

1




1

目   录

第一篇  竞争性磋商公告	4
一、竞争性磋商内容	4
二、资金来源	4
三、供应商资格条件	4
四、磋商有关说明	4
五、采购项目需落实的政府采购政策	7
六、其它有关规定	7
七、联系方式	8
八、现场踏勘	8
第二篇 项目服务需求	10
一、项目一览表	10
※二、采购范围、工期及质量要求	10
※三、服务及质量需求	10
※四、人员配置要求	10
第三篇  项目商务需求	13
※一、计划工期、项目地点及验收方式	13
※二、报价原则	13
※三、履约保证金	16
四、付款方式	17
※五、其他	17
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	18
一、磋商程序及方法	18
二、评审标准	21
三、采购终止	22
第五篇  供应商须知	24
一、磋商费用	24
二、竞争性磋商文件	24
三、磋商要求	24
四、成交供应商的确认和变更	25
五、成交通知	26
六、关于质疑和投诉	26
七、采购代理服务费	27
八、签订合同	28
九、项目验收	29
第六篇  政府采购合同	30
第一部分 合同协议书	31
第二部分 通用合同条款	34
第三部分 专用合同条款	34
第七篇  电子响应文件编制要求	51
一、经济部分	52
二、服务部分	53
三、商务部分	57
四、资格条件及其他	59
五、其他资料	64

[bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc30212][bookmark: _Toc14301][bookmark: _Toc10404][bookmark: _Toc14103][bookmark: _Toc18714][bookmark: _Toc10331][bookmark: _Toc1093][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc76462316][bookmark: _Toc14209][bookmark: _Toc1105][bookmark: _Toc2132][bookmark: _Toc4987][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc29801][bookmark: _Toc32565][bookmark: _Toc32257][bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc13072]

[bookmark: _Toc18083][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc180][bookmark: _Toc26184]第一篇  竞争性磋商公告
重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）接受云南省消防救援总队（以下简称：采购人）的委托，对云南省消防救援总队营区环境改造项目进行竞争性磋商采购。第一次因故流标，现对该项目进行第二次采购，欢迎有资格的供应商前来参与磋商。
[bookmark: _Toc23096][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc24034][bookmark: _Toc14903][bookmark: _Toc22881][bookmark: _Toc24359][bookmark: _Toc22141][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc76462317][bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc19701][bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc12661][bookmark: _Toc13945][bookmark: _Toc19218][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc668][bookmark: _Toc20976][bookmark: _Toc18535][bookmark: _Toc14760][bookmark: _Toc7722][bookmark: _Toc26466][bookmark: _Toc27587]一、竞争性磋商内容
（一）项目内容一览表
	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	[bookmark: _Hlk344477914]云南省消防救援总队营区环境改造项目
	228.338252
	1
	建筑业


[bookmark: _Toc9682][bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc16915][bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc20737][bookmark: _Toc18800][bookmark: _Toc32357][bookmark: _Toc10518][bookmark: _Toc31191][bookmark: _Toc29850][bookmark: _Toc29488][bookmark: _Toc14168][bookmark: _Toc1112][bookmark: _Toc13636][bookmark: _Toc76462318][bookmark: _Toc8515][bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc4267][bookmark: _Toc22300][bookmark: _Toc20344][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]二、资金来源
财政性资金，建筑安装工程费2283382.52元（其中安全文明施工费：37723.38元）。
[bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc8852][bookmark: _Toc10967][bookmark: _Toc14730][bookmark: _Toc29387][bookmark: _Toc30778][bookmark: _Toc12919][bookmark: _Toc16489][bookmark: _Toc1030][bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc27816][bookmark: _Toc3671][bookmark: _Toc20573][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc23573][bookmark: _Toc17722][bookmark: _Toc15787][bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc20780][bookmark: _Toc76462319][bookmark: _Toc10484][bookmark: _Toc7598][bookmark: _Toc20808]三、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc7680][bookmark: _Toc76462320][bookmark: _Toc29027][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc16247][bookmark: _Toc15731][bookmark: _Toc18527][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc28819][bookmark: _Toc26038][bookmark: _Toc30707][bookmark: _Toc6449][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc14839][bookmark: _Toc6183][bookmark: _Toc8282]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，承建企业应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）
注：
①“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见本竞争性磋商文件第七篇“中小企业声明函”；
②“监狱企业证明文件”应当由供应商（承建企业）提供其属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；
③“残疾人福利性单位声明函”应由供应商（承建企业）提供其出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
（三）本项目的特定资格要求：
具备建设行政主管部门颁发的合法有效建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级）或市政公用工程施工总承包三级以上资质（含三级）或建筑工程施工总承包乙级以上资质（含乙级）或市政公用工程施工总承包乙级以上资质（含乙级），同时具备合法有效的安全生产许可证。（提供证书复印件）
[bookmark: _Toc3326][bookmark: _Toc29926][bookmark: _Toc18597][bookmark: _Toc16609][bookmark: _Toc18642]四、磋商有关说明
[bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc13078][bookmark: _Toc76462321][bookmark: _Toc9958][bookmark: _Toc21487][bookmark: _Toc18449][bookmark: _Toc8618][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc13195][bookmark: _Toc24139][bookmark: _Toc4997][bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc27924][bookmark: _Toc2567][bookmark: _Toc26772][bookmark: _Toc19439][bookmark: _Toc25920][bookmark: _Toc29092][bookmark: _Toc10872][bookmark: _Toc14887]（一）本磋商邀请在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上以公告形式发布。供应商应通过大家采-数智招采服务平台（https://szzc.gec123.com）登记加入“大家采-数智招采服务平台供应商库即行采家供应商库”。
[bookmark: _Hlk148295145][bookmark: _Hlk148295165]（二）凡有意参加响应的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“大家采-数智招采服务平台”→进入“个人中心”→“电子招投标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目磋商文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。
注：登陆“大家采-数智招采服务平台”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。
（三）供应商只有按照以下采购文件获取方式完成网上获取采购文件，供应商才被视为依法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，按照《电子标供应商操作指引》要求完成采购文件获取。
即：若供应商未通过以上获取采购文件方式完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。
注意事项：本项目为电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请大家采-数智招采服务平台账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线磋商，具体操作流程请下载项目公告附件《电子标供应商操作指引》进行查看。因未注册大家采-数智招采服务平台账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由供应商自行承担。
1.CA证书的办理流程：在采购公告里面下载附件《全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。
2.电子响应文件制作：登录“大家采-数智招采服务平台”→“个人中心”→“电子招投标”栏目，下载“大家采投标文件制作工具”、“统一签章客户端” 安装包，并按照《电子标供应商操作指引》要求操作。
（四）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（五）磋商文件提供期限
1.磋商文件提供期限：同采购文件公告期限。
2.报名方式：无需报名。
[bookmark: _Hlk148296032]（六）电子响应文件递交
1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“大家采-数智招采服务平台”，进入“电子招投标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应投标项目，进行电子响应文件递交。
2. 电子响应文件递交开始时间、截止时间：2026年9月3日北京时间14:00—2026年9月4日北京时间14:00（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。
[bookmark: _Hlk148296471]（七）磋商信息：
[bookmark: _GoBack]1.磋商开始时间：2026年9月4日北京时间14:00
2.磋商方式：本项目采用网上在线磋商方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线磋商的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的磋商开始时间前30分钟登录“大家采-数智招采服务平台”→“个人中心”→“电子招投标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。在线磋商开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、视频在线磋商、在线二次报价等工作。
供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线磋商的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于磋商开始时间前，到达线下指定磋商地点（地址：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼）参加在线磋商。供应商线下持对应设备到线下指定磋商地点参与在线磋商都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与在线磋商的，其后果由供应商自行承担。
3.线下指定磋商地点：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B9栋6楼。
注：电子招投标系统磋商开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。
（八）其他补充事宜
1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：
（1）因全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的磋商资格。
（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传电子备份响应文件的方法作为补救措施或者申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，磋商无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。
2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《电子标供应商操作指引》和《全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按其对应手册要求完成操作。
[bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc16720][bookmark: _Toc24588][bookmark: _Toc479668114][bookmark: _Toc480466698]五、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。
[bookmark: _Toc6873][bookmark: _Toc16775][bookmark: _Toc10761][bookmark: _Toc4481][bookmark: _Toc3502][bookmark: _Toc10682][bookmark: _Toc6482][bookmark: _Toc76462322][bookmark: _Toc28028][bookmark: _Toc75][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc10765][bookmark: _Toc14883][bookmark: _Toc9764][bookmark: _Toc480466699][bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc28197][bookmark: _Toc18128][bookmark: _Toc16001][bookmark: _Toc12688][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc25522][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc30786]六、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（四）超过电子响应文件递交截止时间递交的电子响应文件，恕不接收。
（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc480466700]（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc17207][bookmark: _Toc31163][bookmark: _Toc11457][bookmark: _Toc13570][bookmark: _Toc19395][bookmark: _Toc26887][bookmark: _Toc26770][bookmark: _Toc1156][bookmark: _Toc24570][bookmark: _Toc9385][bookmark: _Toc17356][bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc4784][bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc11014][bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc1850][bookmark: _Toc1126][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc76462323][bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc14273]七、联系方式
（一）采购人：云南省消防救援总队
联系人：张睿
电  话：0871-64569343 
地  址：云南省昆明市官渡区海塘路666号 
（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心
联系人：廖航宇 谢沛诘 
电  话：023-67089269 67707022
地  址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦B座503室
（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司
客服联系电话：023-81045096（工作日）   18183107831（节假日）
（四）CA数字证书办理服务平台：
客服联系电话：023-63945040（工作日）   18183107831（节假日）
（三）CA数字证书办理服务平台：
1、CA数字证书：网证通
联系人：刘娟
电 话：023-63010240（工作日）  18996084960（工作日）
2、CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司
联系人：何晓伦
电 话：023-88257082（工作日）  13983787460   17623094654（节假日）
注：本项目实行电子化招标采购，全程以电子数据为主。各供应商需熟悉了解整个采购电子化过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载该项目征集公告附件《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按其要求操作。
[bookmark: _Toc14193][bookmark: _Toc10314][bookmark: _Toc1416][bookmark: _Toc24658][bookmark: _Toc25505]八、现场踏勘
采购人不组织集中踏勘，该项目工期紧张，任务繁重。为便于编制施工方案，供应商应自行前往现场踏勘以充分了解施工现场环境和潜在风险。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。
[bookmark: _Toc20272][bookmark: _Toc4179][bookmark: _Toc11868][bookmark: _Toc76462324][bookmark: _Toc27254][bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc9509][bookmark: _Toc30428][bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc2929][bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc5060][bookmark: _Toc14364][bookmark: _Toc13833][bookmark: _Toc19283][bookmark: _Toc2788][bookmark: _Toc27402][bookmark: _Toc10794][bookmark: _Toc29952]

[bookmark: _Toc15964][bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc22697]第二篇 项目服务需求
[bookmark: _Toc13386][bookmark: _Toc18705][bookmark: _Toc23620][bookmark: _Toc20215][bookmark: _Toc26063][bookmark: _Toc1487][bookmark: _Toc23878][bookmark: _Toc24526][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Toc31707][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc18257][bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc10529][bookmark: _Toc27523][bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc12789058][bookmark: _Toc22222][bookmark: _Toc76462325]“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。
[bookmark: _Toc8458][bookmark: _Toc9264][bookmark: _Toc16932][bookmark: _Toc9484][bookmark: _Toc20619][bookmark: _Toc30893][bookmark: _Toc17137][bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc2892][bookmark: _Toc29752]一、项目一览表
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[bookmark: _Toc10887]注：以上内容可不在服务响应偏离表中响应
[bookmark: _Toc29073][bookmark: _Toc17762][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc3506][bookmark: _Toc21666]※二、采购范围、工期及质量要求
（1） 采购范围：
工程承包范围：云南省消防救援总队营区西南角现状水池原址进行水景观提升改造、东侧路网及绿化改造，具体包含但不限于施工图设计所包括的全部工程内容，以及项目所需各项设备的采购及安装等配套工程直至工程竣工验收并交付使用，具体内容以最终经审核通过的施工图设计图及工程量清单为准。
（二）工期：计划工期75日历天。
（三）质量要求
施工质量要求：施工质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等国家、地方、行业现行法律法规及规范标准，一次性验收合格。
[bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc1366][bookmark: _Toc24055][bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc29699][bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc20950][bookmark: _Toc2419][bookmark: _Toc15907][bookmark: _Toc8397][bookmark: _Toc4476]※三、服务及质量需求
[bookmark: OLE_LINK3]建设内容:道路工程、沉降破损路面修复、水景观提升、洗车棚提升改造、移装现有假山、树池修复、挡土墙砌筑、给排水系统完善、照明工程、苗木移植、苗木补种。具体内容详见各单位工程的工程量清单。
建设规模:营区西南角现状水池原址进行水景观提升改造；东侧路网及绿化改造。
建设地点:昆明市官渡区海塘路666号。
[bookmark: _Toc12672][bookmark: _Toc8201][bookmark: _Toc3832][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc31635][bookmark: _Toc6324][bookmark: _Toc25475]※四、人员配置要求
1主要人员的资格要求：
[bookmark: _Hlk164294036]1.1项目经理（施工负责人）：1人，具有建设行政主管部门颁发的贰级及以上注册建造师资格（专业为建筑工程或市政公用工程），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（须在有效期内），且必须注册在供应商单位，不得为其他在建项目的施工负责人（或项目经理）。（提供身份证、执业资格证书、注册证书（注册在供应商单位）（含注册单位变更记录）、安全生产考核合格证书（B证）（须在有效期内）、劳动合同及供应商为其购买的社保证明的扫描件以及项目经理未在其他在建项目担任项目经理的承诺书。）
1.2施工技术负责人：1人，具有建筑工程类相关中级及以上职称。（提供身份证、建筑工程类中级职称证、劳动合同及供应商为其购买的社保证明的扫描件。）
管理机构人员配备表
	专业岗位
	人员数量最低要求
	岗位资格要求
（是否要求提供岗位证书）
	岗位要求
	备注

	项目经理（施工负责人）
	1
	是：☑   否：□
	专职：☑  可兼任：□
	

	技术负责人
	1
	是：☑   否：□
	专职：☑  可兼任：□
	

	施工员
	1
	是：☑   否：□
	专职：☑  可兼任：□
	提供合法有效
的岗位证书复印件

	安全员
	1
	是：☑   否：□
	专职：☑  可兼任：□
	提供合法有效的安全生产考核合格证书复印件

	质量员（质检员）
	1
	是：☑   否：□
	专职：☑  可兼任：□
	提供合法有效
的岗位证书复印件

	材料员
	1
	是：☑   否：□
	专职：□  可兼任：☑
	提供合法有效
的岗位证书复印件

	资料员
	1
	是：☑   否：□
	专职：□  可兼任：☑
	提供合法有效
的岗位证书复印件

	机械员
	1
	是：□   否：☑
	专职：□  可兼任：☑
	

	劳务员
	1
	是：□   否：☑
	专职：□  可兼任：☑
	

	标准员
	1
	是：□   否：☑
	专职：□  可兼任：☑
	 


注：1、表中“岗位资格要求”栏是、否提供岗位证书（或中级及以上职称证书）的在“□”内打“√”。
2、表中“岗位要求”栏专职、可兼任在“□”内打“√”。
3、此表为供应商配置“管理机构人员”最低要求。
4.供应商在响应文件中填报的项目经理（施工负责人）、施工技术负责人均不允许更换。
5.采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报财政部监督主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。
[bookmark: _Toc11109][bookmark: _Toc31987][bookmark: _Toc12898][bookmark: _Toc17204][bookmark: _Toc2477][bookmark: _Toc6692][bookmark: _Toc9547][bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc25336][bookmark: _Toc16401][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc26873][bookmark: _Toc4737][bookmark: _Toc76462327][bookmark: _Toc31792]

[bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc9886][bookmark: _Toc25941][bookmark: _Toc20271][bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc3986][bookmark: _Toc1269][bookmark: _Toc20876][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc11843][bookmark: _Toc22712][bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc17637][bookmark: _Toc26892][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc6211][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc3267][bookmark: _Toc4124][bookmark: _Toc28402][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc20769]第三篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc25974][bookmark: _Toc16519][bookmark: _Toc76462328][bookmark: _Toc344475120][bookmark: _Toc1757][bookmark: _Toc76462332][bookmark: _Toc76387238][bookmark: _Toc14902][bookmark: _Toc15084][bookmark: _Toc1894][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc1016][bookmark: _Toc13603][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc19911][bookmark: _Toc27827][bookmark: _Toc13516][bookmark: _Toc25746][bookmark: _Toc11781][bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc16404][bookmark: _Toc15382][bookmark: _Toc15469]“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。
[bookmark: _Toc97881378][bookmark: _Toc2665][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc1428][bookmark: _Toc31601][bookmark: _Toc11690][bookmark: _Toc101446110][bookmark: _Toc15228][bookmark: _Toc1171][bookmark: _Toc344475121][bookmark: _Toc76462329]※一、计划工期、项目地点及验收方式
（一）计划工期：计划工期75日历天。
（二）项目地点：昆明市官渡区海塘路666号。具体地点以采购人要求具体实施地点为准。
[bookmark: _Toc190705773][bookmark: _Toc194929825][bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc13291]（三）验收方式：施工质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等国家、地方、行业现行法律法规及规范标准，一次性验收合格。绿化养护期：园林绿化养护一年内成活率不低于80%。
[bookmark: _Toc8763][bookmark: _Toc274][bookmark: _Toc23182][bookmark: _Toc13952][bookmark: _Toc17060]※二、报价原则
（一）本项目两次报价均采用人民币报价。
（二）首次报价必须按照清单报价规则进行报价。
（三）供应商未按要求进行报价的作为未进行实质性响应。
（四）第二次报价按照工程总价进行报价。
分部分项工程量清单结算总价：
分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量
综合单价=供应商初始报价中分部分项清单中的综合单价×下浮比例
下浮比例={供应商最后总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂列金额（如果有）+规费+税金+其他不可竞争费用}/{供应商初始总报价-[安全文明施工费+暂估价（如果有）+暂定金额（如果有）+规费+税金+其他不可竞争费用]×100%。
（五）本工程设置总价最高限价，总价最高限价为2283382.52元（其中安全文明施工费为：37723.38元），供应商的磋商报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按采购人给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。
（六）供应商应自行识别并确保所有在本项目中需要的设备、材料及附属配件均已包含在项目范围内。即使这些内容未在响应文件或图纸中明确显示，但根据项目的技术规范、合同要求或整体设备安装的需要，必须提供的设备、材料及附属配件，供应商也应负责提供，相关费用不另行计取。
供应商应在提交响应文件前仔细审查项目要求，并在报价中充分考虑上述内容。若因供应商未识别或未包含必要的设备、材料或附属配件，导致项目无法正常进行或产生额外费用，供应商需自行承担相关责任和费用，并根据合同约定承担违约责任。
（七）磋商报价是履行本项目全部义务所发生的费用和利润等一切费用的综合报价，供应商在报价时应充分考虑本项目所有风险因素，因自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（八）其他说明：
1.工程量清单中的项、量、综合单价：
供应商在编制竞标报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其竞标文件按无效处理。工程量清单中“项目特征”描述不作为竞标报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征”的描述结合行业技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解，综合考虑并确定报价。
供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本磋商文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，供应商提供的工程量清单中综合单价不得超过采购人给出的清单单价限价，否则视为对磋商文件不作实质性响应，按无效处理。
报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按竞标报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、安全文明施工费用、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。
2.材料采购及报价
本工程所需材料、设备由成交供应商自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、磋商文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。
本工程所需的材料（设备）成交供应商应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后十四日内予以确认，经采购人认质、封样后成交供应商方可采购进场。
本工程所需材料（含设备）价格由供应商参照云南省昆明市建设工程造价信息网发布的 2026年第5期建材价格信息，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。信息价缺项的，参考当地市场近期交易平均价。
材料、设备的运输距离由供应商根据自身运输能力及现场踏勘情况自行确定。供应商应在响应文件中明确运输距离及相关费用，并在报价中充分考虑运输成本。结算时，运输距离及相关费用不予调整。
（九）项目结算原则
工程结算价按下列方式计算：
工程结算价=合同总价±设计变更费用±现场签证-各类扣款。
1.合同总价：该固定总价包括但不限于在施工图范围内的人工费、材料/设备费、机械费、运输费、上下车费、二次或多次转运费、临设费、水电费用、机械设备燃油费、措施费、脚手架搭拆及租赁费、抢工费（如夜间施工、节假日赶工等）、材料设备人工搬运费、安全文明施工费、保管费、风险费、规费、深化设计费、检查/检测（含第三方检测）/验收费用、垃圾清运、成品保护、外来人员保险、管理费、利润、税金等所有可见和不可预见的一切费用。除另有明确约定外，施工过程中不论市场涨价、工期延长、法律政策变动、验收规范标准变动及其他任何原因，包干价均不再进行调整（如果国家税率进行调整，则按调整后的增值税专用发票税率执行除外）。
2.施工过程中变更项目、合同范围外项目的结算：
变更项目是指采购人需求变更、设计变更、施工条件变化等原因增减变更的工程内容。合同范围外项目是指超出合同约定或施工图范围的工程内容、工作范围或工程量的部分。
上述项目（变更项目、合同范围外项目）的结算，应根据采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算，结算单价执行合同约定单价。
施工图范围内实际发生工程量少于投标工程量清单部分，按实际发生工程量进行结算，结算金额经采购人审定后以变更形式扣除。
变更项目、合同范围外项目结算原则：
2.1当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的磋商综合单价，则按该清单综合单价计价；
2.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。
2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及云南省实施细则、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《云南省房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（DBJ 53/T-61-2020）等九本工程量计算规范、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ 53/T-58-2020）、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（DBJ 53/T-61-2020）、《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ 53/T-63-2020）、《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ 53/T-65-2020）以及相关配套文件的规定重新组价并按成交总价与采购最高限价的下浮率下浮，并经采购人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的云南省昆明市建设工程造价信息网发布的当期建材价格信息，若信息价缺项的，由采购人和成交供应商参考当地市场近期交易平均价进行认质认价（以结算审计为准）。
3.措施项目费
3.1施工组织措施费：无论因设计变更、施工工艺变化或工程量完成多少等任何因素而引起实际措施费的变化，均按磋商时施工组织措施项目费（包含安全文明施工费）的报价作为结算价。磋商费率高于相关文件规定费率的按规定费率结算。包括但不限于以下内容，即：为本工程所发生的环境保护费，临时设施费，夜间施工费，冬雨季施工增加费，二次搬运费以及在工程建设过程中多次转运费，包干费，已完工程及设备保护费（含工程竣工验收合格后至移交使用单位前的管护费用）、工程定位复测、点交及场地清理费。
3.2施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按磋商时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程内容、工程量及计量单位列项的项目，其结算原则与分部分项工程量清单结算原则一致。
4.规费：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。
5.税金：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。
6.本工程的最终结算总价以采购人审定的金额为准。
[bookmark: _Toc190705776][bookmark: _Toc1383][bookmark: _Toc16350][bookmark: _Toc17489][bookmark: _Toc194929828][bookmark: _Toc5659][bookmark: _Toc27165][bookmark: _Toc2770][bookmark: _Toc14455][bookmark: _Toc344475122][bookmark: _Toc76462330]※三、履约保证金
[bookmark: _Toc187249070][bookmark: _Toc190705777][bookmark: _Toc194929829][bookmark: _Toc194928400][bookmark: _Toc26250]（一）履约保证金
1.成交供应商是否提供履约担保：提供。
2.成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：
（1）履约担保的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足磋商文件约定要求。成交供应商应选择合规合法的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。成交供应商对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。
（3）履约担保的金额：暂定成交合同金额的5%。
（4）履约担保的提交时间：合同签订前。
（5）履约担保的期限：自合同生效之日起至全部工程竣工验收合格之日止。
[bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc187249071][bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc194928401][bookmark: _Toc190705778][bookmark: _Toc12781][bookmark: _Toc194929830]（6）履约担保的退还时间：工程竣工验收合格后（不计利息）进行退还。
若成交供应商未按要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格。
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（一）预付款：工程预付款为合同价款的30%。
（二）进度款支付：
1.工程竣工验收合格后拨付至合同价款的80%；
2.工程验收合格，成交供应商提供完整的竣工结算资料，结算资料以总队审计部门审计结果为准，并与成交供应商达成一致意见，采购人收到总队审计部门最终审定的结算报告后支付至终审价的97%。剩余3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后无息退还。
3.成交供应商在每次满足付款条件后须向采购人提出书面付款申请。
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（一）文件中的建设项目工程总承包合同即成交后签订的合同草案条款，成交供应商在签订合同时不得向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，采购人也不得作出对成交供应商有利的调整。
（二）成交供应商要按竞争性磋商文件的工期制定详细的施工方案，明确重要节点的时间安排，并与采购人签订补充协议。因成交供应商原因导致施工节点进度延误超过5天的，采购人有权与成交供应商解除合同。
（三）以暂估价（若有）形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。
（四）分包注意事项：主体及关键性工程禁止分包。
（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
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第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
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（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行视频在线磋商。在视频在线磋商前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、电子响应文件的有效性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件/扫描件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。


根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	电子响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价
	供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
（三）澄清有关问题。磋商小组在对电子响应文件的有效性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。
（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。
（五）本次项目采取的是视频在线磋商方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和磋商小组的磋商邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线磋商，在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。
（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务条款以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。
（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，在二次报价环节，可以点击“报价附件”按钮→“上传文件”按钮，完成书面承诺电子文件的上传。
（八）磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：
①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。
②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。必须在“报价澄清内容”填写核心产品/主要标的的最终单价（货物类）。若需上传二次报价单价明细表或者其它相关承诺附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他相关承诺附件的上传。
③提交报价，然后完成二次报价表签章，二次报价就操作成功了。
注：
1.供应商参与报价轮次由磋商小组决定，以上报价流程仅作为报价轮次（包含首轮初始报价）为二次的情况，若有多轮报价情况，供应商多轮报价流程可参考以上报价流程往复操作即可。
2.已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的电子响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指电子响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。
[bookmark: _Toc5785][bookmark: _Toc30683][bookmark: _Toc14050][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc10548][bookmark: _Toc11351][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc14176][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc76462334][bookmark: _Toc8143][bookmark: _Toc22999][bookmark: _Toc8475][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc9662][bookmark: _Toc12084][bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc18112][bookmark: _Toc20676][bookmark: _Toc6810][bookmark: _Toc6787][bookmark: _Toc14538][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]二、评审标准
	[bookmark: _Toc5816][bookmark: _Toc6019][bookmark: _Toc27475][bookmark: _Toc8959][bookmark: _Toc5436][bookmark: _Toc26413][bookmark: _Toc2023][bookmark: _Toc29967][bookmark: _Toc14129][bookmark: _Toc76462335][bookmark: _Toc29853][bookmark: _Toc20576][bookmark: _Toc16120][bookmark: _Toc21491][bookmark: _Toc18428][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc13099]序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
10%
	10分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值×100
	

	3
	服务部分
（85%）
	15分
	1.对项目的理解、重难点分析及合理化建议
包含以下5项内容：①对项目的关键技术和工艺的阐述。②施工重点和难点分析。③施工重难点解决方案。④施工重难点解决方案的保证措施。⑤合理化建议。5项内容每项总分3分，共15分。
每项内容：
方案内容不存在瑕疵得3分；
方案内容存在1处瑕疵得2分；
方案内容存在2处瑕疵得1分；
方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	提供书面方案进行评审。
注：本项内容中所称的“瑕疵”1、指内容表述不完整或缺少关键分析点2、方案内容表述前后矛盾、无连贯性,内容存在逻辑漏洞、常识错误3、安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定4、提出的措施举措不利于本项目目标的实现，5、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形；属于1处瑕疵。


	
	
	15分
	2.施工方案与技术措施
包含以下5项内容：①项目总体概况阐述。②施工方案。③施工技术措施。④施工部署。⑤违约责任承诺。5项内容每项总分3分，共15分。
每项内容：
方案内容不存在瑕疵得3分；
方案内容存在1处瑕疵得2分；
方案内容存在2处瑕疵得1分；
方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	

	
	
	15分
	3.质量管理体系与措施
包含以下5项内容：①质量承诺。②质量管理机构。③质量管理制度。④实施与监控措施。⑤违约责任承诺。5项内容每项总分3分，共15分。
每项内容：
方案内容不存在瑕疵得3分；
方案内容存在1处瑕疵得2分；
方案内容存在2处瑕疵得1分；
方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	

	
	
	40分
	4.工程实施进度及其他措施
包含以下4项内容：①工程进度计划与保证措施。②环境保护管理体系与措施。③劳动力投入计划。④周转材料投入计划、主要材料一次性需用量计划及施工机具投入计划。4项内容每项总分10分，共40分。
每项内容：
方案内容不存在瑕疵得10分；
方案内容存在1处瑕疵得8分；
方案内容存在2处瑕疵得5分；
方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供的得0分。
	

	4
	商务部分
（5%）
	5分
	1.项目负责人业绩（2分）：
供应商每提供1个项目负责人类似项目业绩得1分，满分2分。提供业绩证明材料。
注：①类似项目是指2022年1月1日至今的建筑工程或道路工程施工业绩。②业绩证明材料为中标（成交）公示网页截图或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页复印件）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩实质性内容及项目负责人的，不予认可。
2.供应商业绩（3分）：
供应商每提供1个类似项目业绩得1.5分，满分3分。提供业绩证明材料。
注：①类似项目是指2022年1月1日至今的建筑工程或道路工程施工业绩。②业绩证明材料为中标（成交）公示网页截图或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页复印件）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩实质性内容的，不予认可。
	


注：政府采购异常低价问题有关事项的说明
1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
1.1.响应报价低于全部通过实质性响应审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
1.2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
1.3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
1.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc22709][bookmark: _Toc31021][bookmark: _Toc3573][bookmark: _Toc22716][bookmark: _Toc76462336][bookmark: _Toc18545][bookmark: _Toc1791][bookmark: _Toc19865][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc9827][bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc22944][bookmark: _Toc18459][bookmark: _Toc10254][bookmark: _Toc11456][bookmark: _Toc12197][bookmark: _Toc12510][bookmark: _Toc292][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc7641]三、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。
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第五篇  供应商须知
[bookmark: _Toc6536][bookmark: _Toc10261][bookmark: _Toc7999][bookmark: _Toc27580][bookmark: _Toc23240][bookmark: _Toc19632][bookmark: _Toc13127][bookmark: _Toc12390][bookmark: _Toc11819][bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc342913389][bookmark: _Toc5692][bookmark: _Toc793][bookmark: _Toc7713][bookmark: _Toc21252][bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc8975][bookmark: _Toc19124][bookmark: _Toc76462338][bookmark: _Toc27450][bookmark: _Toc16478][bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc17186]一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制电子响应文件与递交电子响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc30080][bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc13343][bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc22221][bookmark: _Toc4573][bookmark: _Toc1024][bookmark: _Toc15704][bookmark: _Toc18232][bookmark: _Toc8461][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc26606][bookmark: _Toc342913391][bookmark: _Toc76462339][bookmark: _Toc8038][bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc29960][bookmark: _Toc8698][bookmark: _Toc20922][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc18966]二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商公告、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、电子响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）竞争性磋商文件的解释
[bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318159160]供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交电子响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为竞争性磋商文件和电子响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断电子响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc14191][bookmark: _Toc76462340][bookmark: _Toc23552][bookmark: _Toc632][bookmark: _Toc25054][bookmark: _Toc20791][bookmark: _Toc32685][bookmark: _Toc6100][bookmark: _Toc21811][bookmark: _Toc11189][bookmark: _Toc32109][bookmark: _Toc4252][bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc9407][bookmark: _Toc24177][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc10593][bookmark: _Toc20247][bookmark: _Toc2735][bookmark: _Toc11304][bookmark: _Toc13838][bookmark: _Toc31661][bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc28796]三、磋商要求
（一）电子响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。
2.电子响应文件组成
电子响应文件主体内容由“第七篇 电子响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 电子响应文件编制要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评审小组对电子响应文件的评审。
（二）联合体
本项目不接受联合体。
（三）磋商有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。
3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。
2.电子响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。
3.电报、电话、传真形式的电子响应文件概不接受。
（六）电子响应文件的递交
1.电子响应文件的递交（上传）按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。
2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字，于磋商时间前完成现场递交。相关原件递交地点同线下指定磋商地点一致。
（七）供应商参与人员
各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。
[bookmark: _Toc10675][bookmark: _Toc2807][bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc10319][bookmark: _Toc10146][bookmark: _Toc13618][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc4358][bookmark: _Toc26169][bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc16815][bookmark: _Toc3816][bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc28339][bookmark: _Toc4255][bookmark: _Toc6975][bookmark: _Toc3211][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc1654][bookmark: _Toc76462341][bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc13761][bookmark: _Toc26891]四、成交供应商的确认和变更
[bookmark: _Toc23866][bookmark: _Toc8349]（一）成交供应商的确认
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc24469]（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc7024][bookmark: _Toc5669][bookmark: _Toc18629][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc21706][bookmark: _Toc76462342][bookmark: _Toc1927][bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc102227321][bookmark: _Toc28213][bookmark: _Toc8113][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc16227][bookmark: _Toc17733][bookmark: _Toc7139][bookmark: _Toc13900][bookmark: _Toc14120][bookmark: _Toc342913395][bookmark: _Toc3600][bookmark: _Toc9729][bookmark: _Toc22412][bookmark: _Toc4036]五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc24378][bookmark: _Toc7014][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc5629][bookmark: _Toc20445][bookmark: _Toc11057][bookmark: _Toc20620][bookmark: _Toc26027][bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc5614][bookmark: _Toc19659][bookmark: _Toc23273][bookmark: _Toc9500][bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc10753][bookmark: _Toc76462343][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc22277]六、关于质疑和投诉
[bookmark: _Toc26497][bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc9014]（一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
[bookmark: _Hlk148216964]1.2.9在大家采-数智招采服务平台电子招投标系统，依法获取采购文件回执单证明文件（获取采购文件回执单证明文件下载流程：供应商须登录“大家采-数智招采服务平台”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到本项目信息点击“获取文件回执单”按钮，进行获取磋商文件回执单证明文件下载）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。
[bookmark: _Toc27263][bookmark: _Toc967][bookmark: _Toc903]（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
[bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc13259][bookmark: _Toc5126][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc26533][bookmark: _Toc76462344][bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc31295][bookmark: _Toc7579][bookmark: _Toc19423][bookmark: _Toc5298][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc37][bookmark: _Toc16867][bookmark: _Toc3474][bookmark: _Toc22228][bookmark: _Toc23425][bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc32060][bookmark: _Toc1476][bookmark: _Toc29676][bookmark: _Toc420]七、采购代理服务费
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	采购类型
成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（200-100）万元×0.8%=0.8万元
（500-200）×0.78%=2.34万元
合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）
（二）采购代理服务费缴纳账号：
户  名：重庆市政府采购中心
开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）
账  号：3100023409200174780
[bookmark: _Toc25781][bookmark: _Toc22546][bookmark: _Toc23480][bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc29668][bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc17947][bookmark: _Toc14543][bookmark: _Toc19001][bookmark: _Toc27944][bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc2308][bookmark: _Toc11035][bookmark: _Toc29763][bookmark: _Toc27535][bookmark: _Toc76462345][bookmark: _Toc2409][bookmark: _Toc31368][bookmark: _Toc14057][bookmark: _Toc401][bookmark: _Toc6868][bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc2209][bookmark: _Toc17651][bookmark: _Toc24713][bookmark: _Toc76462346][bookmark: _Toc342913396][bookmark: _Toc16077][bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc11278][bookmark: _Toc26372][bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc18211][bookmark: _Toc24303][bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc26629][bookmark: _Toc8595][bookmark: _Toc20308][bookmark: _Toc3327][bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc11641055]八、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的电子响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）竞争性磋商文件、供应商的电子响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照《政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
[bookmark: _Toc30471][bookmark: _Toc18153][bookmark: _Toc24175][bookmark: _Toc13721][bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc29629]九、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应及时组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
[bookmark: _Toc16346][bookmark: _Toc18187][bookmark: _Toc18910][bookmark: _Toc6967][bookmark: _Toc23229][bookmark: _Toc17761][bookmark: _Toc17453][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc84][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc27280][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc7561][bookmark: _Toc732][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc28948][bookmark: _Toc1411][bookmark: _Toc4506][bookmark: _Toc18306][bookmark: _Toc76462348]
第六篇  政府采购合同
（合同草案条款）
[bookmark: _Toc23500]
（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）



[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc7605][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc2393][bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc17879][bookmark: _Toc9338][bookmark: _Toc15809][bookmark: _Toc76462349][bookmark: _Toc23212][bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc5150][bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc29379][bookmark: _Toc2705][bookmark: _Toc27521][bookmark: _Toc429]GF-2017-0201
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[bookmark: _Toc23241][bookmark: _Toc25942][bookmark: _Toc15661][bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc7050]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：云南省消防救援总队
承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                 。
2.工程地点：云南省昆明市 。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：                  。
5.工程内容：具体详见施工图纸及工程量清单。
注：具体实施内容以发包人的要求为准，发包人保留调整以上工作范围的权利，承包人不得据此提出索赔。
6.工程承包范围：
根据发包人认可的图纸及招标工程量清单施工。
二、合同工期
计划开工日期：   年    月    日
计划竣工日期：   年    月    日
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
  三、质量标准
施工质量符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)等国家、地方、行业现行法律法规及规范标准，一次性验收合格。  
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）      (¥      元)；其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）     (¥      元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      (¥      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      (¥      元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      (¥      元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同   。
五、项目负责人
承包人项目负责人：     （身份证号：                       ）。
  六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人承诺施工必须安全文明，施工过程中杜绝发生安全事故，若发生安全事故的，由承包人承担全部责任，与发包人无关。
  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  九、签订时间
本合同于                   签订。
  十、签订地点
本合同在                       签订。
  十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
  十二、合同生效
本合同自                                生效。
  十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

	发包人：
	     (公章)
	承包人：
	     (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）
	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）

	统一社会信用代码：
	     
	统一社会信用代码：
	     

	地    址：
	     
	地    址：
	     

	邮政编码：
	     
	邮政编码：
	     

	法定代表人：
	     
	法定代表人：
	     

	委托代理人：
	     
	委托代理人：
	     

	电    话：
	     
	电    话：
	     

	传    真：
	     
	传    真：
	     

	电子信箱：
	     
	电子信箱：
	     

	开户银行：
	     
	开户银行：
	     

	账    号：
	     
	账    号：
	     




[bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc31326][bookmark: _Toc29505][bookmark: _Toc32393][bookmark: _Toc28720][bookmark: _Toc14158]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc16603]执行《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）

[bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc5130][bookmark: _Toc24151][bookmark: _Toc2667][bookmark: _Toc21018]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc22509][bookmark: _Toc24311][bookmark: _Toc15655][bookmark: _Toc10848]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的补充协议和对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：               ；
资质类别和等级：             ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：               。
1.1.2.5 设计人：
名    称：               ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：               ；
电子信箱：                   ；
通信地址：           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                            。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑施工管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》及《云南省建筑市场管理条例》等国家及云南省颁布的现行法律法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及云南省现行的有关法律法规 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无        ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   无       。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：        无        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：            ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定        ；
承包人提供的文件的期限为：双方另行确定 ；
承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；
发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款   。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人单位；
发包人指定的接收人为：             。
承包人接收文件的地点：项目所在地发包人单位；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：项目所在地发包人单位；
监理人指定的接收人为：           。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：    双方另行确定   。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：                            。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。    
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     执行通用条款  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有，费用已包含在合同价款内 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价款内  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     否    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：      /      。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                              ；
身份证号：                                ；
职    务：                                ；
联系电话：1                               ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后10个工作日。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格） 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：        /              。
发包人是否提供支付担保：            /                    。
发包人提供支付担保的形式：              /             。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工资料及电子文档    。
承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后1个月内。   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档    。
（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：事件发生前14天内；（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五报周施工进度计划交发包方审核；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按照国家及项目所在地区有关规定承担现场施工安全保卫工作及夜间及非夜间施工照明并承担相应费用和相应责任，并达到文明工地标准；（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：需要时双方约定；（5）需承包人办理的有关施工场地建设、环卫和施工噪音管理等手续： 按《通用条款》相应条款的规定执行；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 由承包人自费保护至竣工验收合格；（7）施工场地周围地下管线和邻近物、构筑物（含文物保护）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人承担；（8）施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》相应条款和文明工地标准执行；（9）图纸会审和施工交底，成熟的技术方案，报发包人同意后方可施工；（10）双方约定承包人应做的其他工作：发生时协商解决。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：                                 ；
身份证号：                                 ；
建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                          ；
建造师执业印章号：                          ；
安全生产考核合格证书号：                    ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：                                    ；
通信地址：                                   ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人全面履行合同。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 同竞争性磋商响应文件承诺时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 处以50000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  处以罚款5000元/次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 处以50000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 处以 50000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前2天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  处以罚款10000/次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以50000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以罚款 5000元/次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
承包人项目负责人没有履行职责：处以罚款10000/次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包  。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：    /   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约担保的金额：合同暂定总价款的5%。
履约担保的形式：                        
（1）履约担保采用   履约保证金    的成交人应在接到成交通知书14天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。
（2）履约担保采用   银行履约保函、履约担保   的成交人应在合同签订后7天内按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约担保。缺陷责任期结束后28天履约保证金（担保）应保持有效，缺陷责任期结束后的28天内发包人应将履约保证金（担保）退还给承包人。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   /   。
关于监理人的监理权限：   /   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                        ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：                 ；
联系电话：                             ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                ；
关于监理人的其他约定：                  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              /                     ；
（2）              /                     ；
（3）               /                    。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：                 /          。
关于工程奖项的约定：            /        。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照通用条款第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc26331]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供施工场地治安管理计划  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付 。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按竞争性磋商文件约定，竞争性磋商文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5个工作日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /        。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /         。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误： （1）因发包人原因造成工期延误：工期顺延。 （2）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，按10000元/天向发包人支付违约金，且该违约金累计计算，累计违约金上限不超过合同总价的20%。承包人原因导致工期延误超过合同总工期的二分之一时，发包人有权解除合同，造成发包人的其他损失由承包人承担。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）       /                                    ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：       /                         。
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8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。
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9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行    。 
施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件   /        。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   /  。
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10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：     执行通用条款       。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
设计变更、现场签证、工程量清单错漏项等所有合同价款调整事项，均按以下层级原则确定变更价款： 
1. 清单已有相同项目：变更工作内容、材质、工艺、施工条件与已标价工程量清单中已有项目完全一致的，直接采用该项目的综合单价。
2. 清单有类似项目：变更工作内容与已有项目相近、仅存在局部参数差异的，参照类似项目综合单价，仅对差异部分进行组价调整后确定变更单价。
3. 清单无适用、无类似项目：
（1）计价依据：按照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50584-2024等9本专业工程量计算标准、《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定及使用指南》，结合云南省现行计价定额、施工当期造价信息组价；
（2）下浮规则：组价完成后，统一按投标报价下浮率计算最终变更单价。
投标报价下浮率计算公式：下浮率=(最高投标限价-中标成交价)/最高投标限价×100%
4. 新增材料/设备调价：变更涉及新增单价的材料、设备优先参考施工当期昆明市造价信 息，没有的由承包人报发包单位、监理单位、造价单位共同认质认价。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。
发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细                 。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第   种方式确定（具体发包人合同谈判时确定）。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将竞争性磋商文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的成交候选供应商或成交候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定成交人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定成交人后，由发包人、承包人与成交人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第    种方式确定（具体发包人合同谈判时确定）： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第    种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在通用合同条款中协商确定有关事项。
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11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     否          。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                        
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12.1 合同价格形式
1、总价合同。
总价包含的风险范围：       /                           。
2、其他价格方式：       /                                。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /   .
预付款支付期限：/   。
预付款扣回的方式：  /    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                          。
预付款担保的形式为：                                  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：                                。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                          。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                        。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                /            。
12.4 工程款支付
12.4.1 付款周期
12.4.1 付款周期 （1）工程预付款为合同价款的30%；（2）工程竣工验收合格后拨付至合同价款的80%；（3）工程验收合格，供应商提供完整的竣工结算资料，结算资料以总队审计部门审计结果为准，并与供应商达成一致意见，采购人收到总队审计部门最终审定的结算报告后支付至终审价的97%。剩余3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后无息退还。（3）承包人在每次满足付款条件后须向发包人提出书面付款申请。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：具体以签订合同为准。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：              。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：      小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：         按通用条款执行                      。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每超出约定移交日期一天按合同总价的万分之五处罚承包人 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /           。
（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：           /         。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 承包人收到发包人出具的工程接收证明后3天内   。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：              。
竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款   。
说明：若承包人提交的竣工结算经总队审计部门审定，结算审减率超过15%，审核费用由承包人和发包人各承担50%，结算审减率超过20%，审核费用由承包人承担，由承包人承担的费用从承包人结算合同价款中扣除，结算审减率超过 30%以上，总承包单位需向总队纪委作书面说明，并将审计情况在全省范围内进行通报。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。
发包人完成竣工付款的期限：                   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：       四份    。
承包人提交最终结算申请单的期限：               。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：             。
（2）发包人完成支付的期限：                  。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  土建：2年、防水：5年、绿化养护期：园林绿化养护一年内成活率不低于80% 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：                         。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第      种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /      ； 
（2）            %的工程款；
（3）其他方式：。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第           种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，总工程款的3%作为工程质量保证金；
（3）其他扣留方式：第一次审计应预留总工程款的3%作为工程质量保证金；结算审计后按审定金额的3%作为工程质量保证金。
（4）关于质量保证金的补充约定：工程竣工验收合格质保期满后，且承包人履行了保修义务后，无息返还保修金。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：        见工程质量保修书                。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内    。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                /                。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。
（7）其他：          /                                。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满      天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）关键进度节点检查，未按计划进度完成，承包人向发包人支付违约金2000元/次。
（2）如承包人交付的工程质量不符合本合同约定，发包人有权要求承包人返工直至达到本合同约定的质量要求，由此导致工期迟延，由承包人按照上述规定承担违约责任。如返工后依然达不到本合同约定的质量要求，则发包人有权解除本合同、拒付本合同项下的违约部分款项并追究承包人违约责任，承包人按合同暂定总价的1%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此而遭受的损失。
（3）如承包人将不允许分包的工程转包或分包，发包人有权解除本合同、拒付本合同项下的违约部分款项并追究承包人违约责任，承包人按合同暂定总价的1%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此而遭受的损失。
（4）保修期间，如承包人未按本合同约定履行保修义务，则发包人有权按照未履行保修义务的金额没收质量保修金保函并要求承包人赔偿损失。
（5）严格按合同要求配备项目管理人员，保证整个工程建设过程中人员配置满足发包人要求，确保项目组成员的稳定，项目经理及主要技术负责人必须常驻项目现场。
(6）报送竣工结算资料时间：竣工验收后3个月内报送全部结算资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付100元/天的违约金。
（7）承包人应当服从发包人的统一指挥，执行发包人指令，及时按照发包人的要求完成相关事项的整改。如承包人未对发包人的指令及时作出响应，每出现一次，承包人应当按1000元/次向发包人支付违约金。
（8）承包人保证其收到的发包人所付工程款全部用于本工程，保证其人工工资按时发放、材料费按时支付，承担由于不按时支付人工费、材料费引发的工期责任按延误工期的违约责任进行处罚。
（9）本项目位于发包人的重点参观接待及办公区域，承包人每天必须保证施工场所周边的环境卫生良好，若出现物料杂乱堆放，渣土污染发包人厂区环境，承包人须立即清洁。承包人拒不清洁的，发包人可自行委托第三方进行清洁，由此产生的费用从承包人当月工程费用中直接扣除。
（10）承包人应当严格按照承包人对发包人做出的各项承诺（包括本合同中明确列明的承诺事项以及虽然未在本合同中列明，但是承包人以书面形式对发包人做出的承诺事项）履行承包人义务，如承包人未履行相应承诺，发包人有权要求承包人履行，承包人拒绝履行的，发包人有权追究承包人的违约责任。
（11）如承包人出现除上述以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，则承包人应按合同暂定总价的1%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此而遭受的损失。
（12）本合同所说的损失，包括但不限于守约方：实际损失、预期损失、代违约方对外承担责任或因违约方原因而对外承担责任，或守约方为维护合法权益支出的诉讼费、保全费、查询费、鉴定费、咨询费、公证费、差旅费、合理的律师代理费等一切费用。
（13）承包人未及时支付农民工工资，引发农民工上访、投诉、聚众闹事，承包人必须按国家相关政策规定建立农民工权益保障体系，并由承包人独自承担一切用工责任、风险和后果，若出现农民工的劳动生活条件没有得到依法保障的、克扣拖欠工资、农民工上访事件等情形，承包人必须立即纠正并妥善处理，并承担20000元/次的违约金；给发包人造成损失的，由承包人全额赔偿，若因承包人的违法违规行为给发包人带来损失的由承包人承担赔偿责任。以上事项若为发包人未按合同约定支付工程款而导致农民工工资拖欠，则相应的损失由发包人承担，并按合同约定支付延期付款利息。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人按季度对承包人工期进行进度考核，若达不到发包人认可的《施工组织设计》工期要求的，每次处以      元违约金；因承包人原因造成工期延误一次性处罚      元违约金外，到期后每延期一天处以      元罚款，累计计算。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。若因承包人不按设计图纸和规范要求施工，达不到一次性验收合格，除返工达到合格外，费用自理，且还需向发包人支付合同价款的      ％作为质量违约金，工期不予顺延。竣工验收时，如发现存在不可修补的缺陷，发包人将对缺陷进行综合评价，并折合成相应的费用，此费用为承包人向发包人的赔偿金额。因承包人施工原因，造成对原有、道路、地下管线等的破坏，由承包人承担全部的损失，并负责修复。承包人未向发包人上报资金计划导致工程款不能拨付，所造成的所有责任和损失由承包人自行承担。工程实施过程中出现需要调整、变更品牌的系统产品设备，若质量、性能不能满足工程、设计要求，并达不到国家及地方相关标准及规范，给发包人所造成的损失，由承包人承担全部责任，并无条件更换直至验收合格。造成质量和安全事故的，承包人应承担行政处罚及刑事责任，还应承担由此给发包人造成的所有损失及责任，并处以合同总价      %的违约金。承包人如不按安全操作规程组织施工或者质量不符合规范要求，监理人、发包人有权下发停工令，工期不顺延且同时处以每次      元的罚款。工程竣工验收合格后5天内，承包人必须按发包人要求，清理完毕施工现场内涉及承包人作业面的遗留物，达不到本条规定的，发包人有权单方确定对承包人一次性的罚款      元，承包人无条件接受。承包人如有不遵守监理人、发包人的管理规定，不配合组织施工，造成其他后续工程无法开展的，发包人有权对承包人作出每次      元的处罚。承包人应严格约束进场人员，尊重民族风俗，不允许发生任何纠纷，若发生5人及以上的群体纠纷，每次承包人向发包人支付      元～      元的违约金，且所有责任由承包人承担（最终内容以双方合同谈判时确认为准）。      
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
[bookmark: _Toc7200][bookmark: _Toc30779][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc20809]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc29231][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc13367]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：        /        。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc8605][bookmark: _Toc1271][bookmark: _Toc14493][bookmark: _Toc13405]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         /          。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         /         。
选定争议评审员的期限：              /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /                 。
其他事项的约定：                  /                   。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：       /                    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
协议书补充条款：
1.承包人在施工过程中，不得损害发包人的利益。若由于承包人原因，致使发包人利益受损，承包人须就受损部分承担责任。
2.承包人在施工全过程中必须严格遵守竞争性磋商响应文件中对质量、工期、施工工艺技术等所有承诺，发包人有权进行符合性监督。若承包人在施工过程中所提供的质量、工期、施工工艺技术与其承诺不符，发包人有权提出索赔。
3.设备在保修期内发生故障，供应商应在收到用户设备故障报告后24小时内做出响应，指导用户排除故障或派技术人员到现场提供免费技术服务。

       
本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：
1、合同书附件；2、采购文件；3、成交通知书；4、乙方响应文件；5、根据最终总报价调整后的已标价工程量清单；6、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。



[bookmark: _Toc8833][bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc16894][bookmark: _Toc26080]第七篇  电子响应文件编制要求
一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函
二、服务部分
（一）服务响应偏离表
1.主要人员简历表
2.管理机构人员配备表
（二）对项目的理解、重难点分析及合理化建议（格式自定）
（三）施工方案与技术措施（格式自定）
（四）质量管理体系与措施（格式自定）
（五）工程实施进度及其他措施（格式自定）
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）项目负责人业绩
（三）供应商业绩
（四）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件/扫描件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他资料
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）拟分包项目情况表
（三）其他与项目有关的资料
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[bookmark: _Toc13221][bookmark: _Toc31455][bookmark: _Toc11862][bookmark: _Toc27684][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc32301][bookmark: _Toc30801][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc10968][bookmark: _Toc207][bookmark: _Toc18484][bookmark: _Toc17915][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc19492][bookmark: _Toc76462350][bookmark: _Toc32046][bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc16224][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc14916][bookmark: _Toc12292][bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc13366][bookmark: _Toc17376][bookmark: _Toc12789073][bookmark: _Toc283382454]一、经济部分
竞争性磋商报价函
（采购代理机构名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      ；人民币小写：    （其中安全文明施工费：       元），以我公司最后报价为准。
2.我方承诺：本次磋商的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。
3.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。
4.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
5.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。
7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（电子章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
                                                  年   月   日
[bookmark: _Toc24489][bookmark: _Toc25494][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc11754][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc26593][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc31255][bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc884][bookmark: _Toc28779][bookmark: _Toc12788][bookmark: _Toc25411][bookmark: _Toc29582][bookmark: _Toc4111][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc313008357][bookmark: _Toc76462351][bookmark: _Toc7071][bookmark: _Toc313888361][bookmark: _Toc19994][bookmark: _Toc32746][bookmark: _Toc18490]二、服务部分
（一）服务响应偏离表
项目号：                                
磋商项目名称：
	[bookmark: _Toc7338][bookmark: _Toc31217][bookmark: _Toc21611][bookmark: _Toc14704]序号
	[bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc765][bookmark: _Toc11987][bookmark: _Toc8965]项目服务需求
	[bookmark: _Toc16725][bookmark: _Toc23371][bookmark: _Toc30704][bookmark: _Toc22038]响应情况
	[bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc8423][bookmark: _Toc12568][bookmark: _Toc31350]差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。




1.主要人员简历表
	1．一般情况

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	
	学历
	
	身份证号码
	

	职 称
	
	为供应商服务时间（年）
	
	在本合同中拟任职 
	

	学 历
	           年毕业于            （学校）             （专业）

	2．经     历

	时 间
	负责过的主要项目（类型和金额）
	该项目中任职 
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	3．奖励情况

	

	4．目前承担的任务

	


供应商应根据磋商文件第二篇 项目服务需求“※四、人员配置要求”的要求在本表后附相关证明材料。


[bookmark: _Toc6874]2.管理机构人员配备表
	专业岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	（相关证书）及编号
	岗位要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□
可兼任：□


注：1.供应商应根据磋商文件第二篇 项目服务需求“※四、人员配置要求”的要求在本表后附相关证明材料。
2.此表须符合磋商文件中“管理机构人员人员配备表”的要求
3.表中“岗位要求”一栏，由供应商填“专职”或“可兼任”；



（二）其他资料（格式自定）


重庆市政府采购中心                                                     竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc313008358][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc26398][bookmark: _Toc29841][bookmark: _Toc21538][bookmark: _Toc6238][bookmark: _Toc21216][bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc2576][bookmark: _Toc26647][bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc28240][bookmark: _Toc29761][bookmark: _Toc76462352][bookmark: _Toc9093][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc9936]
[bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc10429][bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc1775][bookmark: _Toc9806]三、商务部分
（一）商务响应偏离表
项目号：                                
磋商项目名称： 
	序号
	[bookmark: _Toc30336][bookmark: _Toc23688][bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc24078]项目商务需求
	[bookmark: _Toc13169][bookmark: _Toc15772][bookmark: _Toc32739][bookmark: _Toc21381]响应情况
	[bookmark: _Toc31999][bookmark: _Toc12950][bookmark: _Toc32558][bookmark: _Toc10705]偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。


（二）项目负责人业绩（格式自定）

（三）供应商业绩（格式自定）
[bookmark: _Toc283382459]

（四）其它优惠服务承诺（格式自定）
[bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc4499][bookmark: _Toc342913422][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc1742][bookmark: _Toc20384][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc22916][bookmark: _Toc6268][bookmark: _Toc10514][bookmark: _Toc19652][bookmark: _Toc6829][bookmark: _Toc21368][bookmark: _Toc12319][bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc23426][bookmark: _Toc10729][bookmark: _Toc76462353][bookmark: _Toc9335][bookmark: _Toc5346][bookmark: _Toc31704][bookmark: _Toc11959][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc12741]
四、资格条件及其他
重庆市政府采购中心                                                     竞争性磋商文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件/扫描件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商电子章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件/扫描件）







（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
磋商项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件/扫描件）
                                          


（供应商电子章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署电子响应文件的可不填写）
注：
若为法定代表人办理并签署电子响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商电子章）
年   月   日




（五）特定资格条件证书或证明文件
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五、其他资料
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函(工程、服务)


本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(云南省消防救援总队)的(云南省消防救援总队营区环境改造项目)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下 ：
1.  (云南省消防救援总队营区环境改造项目) ,属于(建筑业); 承建企业为 (企业名称),从业人员     人，营业  收入为      万元，资产总额为    万元¹ ,属于 (中型企业、 小型企业、微型企业);
2. (云南省消防救援总队营区环境改造项目),属于(建筑业）；承建企业为 (企业名称), 从业人员    人，营业 收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业）；

[image: ]
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称(盖章): 
日 期 ：
[image: ]
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为参加磋商的供应商盖章。
注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件
以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                             残疾人福利性单位名称（盖章）：
                                                  日  期：












若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。



（二）拟分包项目情况表（格式自拟）
（三）其他与项目有关的资料（格式自拟）





















（结束）
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