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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc21716][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: _Hlk11056236][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk9265741]第一章  竞争性磋商公告
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]项目概况
 云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）地址获取采购文件，并于2026年10月 20日14：30（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc13928][bookmark: _Toc46742447][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：SYZB-2026-0901
项目名称：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：3464100.00
最高限价（元）：3431660.34
[bookmark: OLE_LINK25]采购需求：简要规格描述：新建 2 座连廊 ，总长度 65.9 米 ，总面积 257.01平方米；购置并安装电梯 1 部。
（1）新建 1#连廊：连接教学楼（ 思齐院）三楼至图书馆三楼，钢框架结构，长度 33.4 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 130.26 平方米，主要用于师生从教学楼到图书馆查阅资料、借阅书籍的便捷通行，避免上下楼及户外绕行。
（2）新建 2#连廊：连接教学楼（见贤院）三楼至报告厅二楼，钢框架结构，长度 32.5 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 126.75 平方米，主要服务于师生参加报告厅各类会议、讲座、文艺活动等，实现教学区域与活动区域的无缝衔接。
（3）电梯安装：在办公楼（润泽楼）安装电梯 1 部，采用乘客电梯，额定载重量 1000kg，适配办公楼楼层高度，主要功能为解决办公楼内教职工垂直通行不便的问题，尤其方便老年教职工、携带文件资料及办公用品的教职工上下楼，提升办公便捷性；同时可兼顾残疾教职工、来访人员的通行需求，落实校园无障碍建设要求，完善办公楼服务功能，提升校园整体服务水平。
（4）连廊建设包含主体结构施工、屋面工程、墙面装修、地面铺装、栏杆安装、照明系统、消防系统、防雷系统及配套附属设施等全部工程内容；电梯安装包含电梯设备采购、安装调试、基坑处理、机房配套、安全检测等全部工程内容，确保连廊及电梯使用安全、美观、实用，与校园整体建筑风格保持一致。
（5）具体内容详见工程量清单。 
（6）工程地点：云南省保山第一中学，采购人指定地点。
合同履行期限：计划工期120个日历天，具体开工时间以采购人实际下达的通知为准。
本项目（否）接受联合体磋商。

[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc13794][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc46742448][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动；
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc46742449]3.2供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证。
3.3供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有安全生产考核合格证书（B证），且必须为供应商本单位人员（提供劳动合同及提交响应文件截止之日前3个月内任意一个月的缴纳社会保险记录），且未担任其它在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书）（注：若项目经理有在建工程，但已做变更的，需提供全套项目经理变更相关证明材料扫描件；若项目经理在本项目成交人确定前已在其他项目中中标（成交）并担任项目经理,且磋商时未提供项目经理变更材料的，视其为“担任其他在建设工程项目的项目经理”)。
3.4供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。（以响应文件提交截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。
3.5本次磋商不接受联合体。
3.6 本项目电梯安装工程须由具备相应特种设备安装许可资质的单位实施。成交供应商可依法将电梯安装工程专业分包给具备相应资质的单位，分包单位须具备市场监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理）），分包单位及资质须在响应文件中载明，分包单位不得再次分包。除电梯安装专业工程外，本项目其他工程不得分包。
[bookmark: _Toc20989]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc46742450][bookmark: _Toc28359015]1.时间：2026年10月9 日至2026年10月 15日，每日0:00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外） 
[bookmark: _Toc22663]2.地点：云南省政府采购电子交易平台（www.zcygov.cn）。
3.方式：请供应商于本公告规定的磋商文件获取时间内登录云南省政府采购电子交易平台，采用单位数字证书（CA）登录云南省政府采购电子交易平台并进行账号与数字证书（CA）绑定后，凭数字证书（CA）进行确认参与本项目并免费获取采购文件及其他相关资料（如有）。
注：本次采购采用在云南省政府采购电子交易平台开展电子化政府采购活动，供应商参与本项目需要使用CA（数字证书），云南支持云南壹证通CA、云南CA等，申请相关说明如下：
（1）云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyzt0011.html，紧急CA办理电话：19987563037。
（2）云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net/login，请供应商自行注册办理，云南CA客服热线400-6727-666。 
（3）如果供应商已办理以上任一CA机构的数字证书（CA）且证书处于有效期内，均可直接在云南省政府采购电子交易平台绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在云南省政府采购电子交易平台办理的其他CA（汇信CA、福建CA等）可直接使用，无需重复办理。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc46742451][bookmark: _Toc28359093][bookmark: OLE_LINK7]截止时间：2026年10月 20日14：30（北京时间）
地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
[bookmark: _Toc29967]五、响应文件开启
开启时间：2026年10月20 日14：30（北京时间）
地点：保山市隆阳区兰城路（四季经典写字楼）15层1501室（保山顺意招标代理有限责任公司），本项目采用云南省政府采购电子交易平台进行远程开标评标工作，供应商无需到达开标现场，请各供应商登录政采云投标客户端参与采购活动并递交响应文件。

[bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc46742452][bookmark: _Toc28359094]六、磋商保证金信息
[bookmark: _Toc17160]是否需要缴纳磋商保证金：是
缴纳形式：
保函：供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531。
银行转账：
开户银行：中国建设银行股份有限公司保山北城五洲支行
收款户名：保山顺意招标代理有限责任公司
收款账号：53050172863900001891  
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc46742453][bookmark: _Toc5372]八、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc46742454][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc14883]1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。政采云投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Hlk49174613]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：云南省保山第一中学
地址：云南省保山市隆阳区黉学路 7 号
联系人：陈老师（0875-2122431）
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：保山顺意招标代理有限责任公司　
地　　址：保山市隆阳区兰城路（四季经典写字楼）15层1501室　
联系方式： 0875-6842899　
3.项目联系方式
采购代理机构项目联系人：杨艳雪、陈泽楠、陈建保、达明  
电　　 话：0875-6842899
[bookmark: _Toc21145]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc373844162][bookmark: _Toc427339167][bookmark: _Toc373844095][bookmark: _Toc86124039][bookmark: _Toc9892][bookmark: _Toc348011922][bookmark: _Toc427306786]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	云南省保山第一中学

	
	采购代理机构
	保山顺意招标代理有限责任公司

	
	项目名称
	云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）

	
	政采云采购编号
	BSZC2026-C2-01160-BSSY-0005

	
	项目编号
	SYZB-2026-0901 

	2
	资金来源
	财政性资金

	3.1
	采购内容
	详见“第五章 项目需求”

	★3.2
	工期、工程地点、质量标准
	工期：计划工期120个日历天，具体开工时间以采购人实际下达的通知为准。
工程地点：云南省保山第一中学，采购人指定地点。
质量标准：符合现行国家及行业施工质量统一验收标准和规范要求，一次性验收合格。

	★4.1.2
	财务状况报告
	（1）提供2024年或2025年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，执行小企业会计制度的可不用提供所有者权益变动表，事业单位按财务制度提供资产负债表和收入费用表）；
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：https：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效（采购人或采购代理机构将通过“注册会计师行业统一监管平台——审计报告查询”对审计报告进行查验，未取得赋码或查验结果显示不符或无法查询的视为无效）。
（2）提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，2026年新成立供应商的财务报告若未经审计可提供（2），若已审计可按（1）的要求提供成立后经审计的财务报告。

	★4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	缴税所属时间在2026年01月至提交响应文件截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。（成立未满1个月的提供成立以来的相关证明或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）

	★4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	缴费所属时间在2026年01月至提交响应文件截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。（成立未满1个月的提供成立以来的社会保险费缴纳证明或相关情况说明；不需要缴纳社会保险费的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）

	★4.1.5
	[bookmark: OLE_LINK16]具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺。

	★4.1.6
	[bookmark: OLE_LINK17]参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	[bookmark: OLE_LINK18]供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
注：较大数额罚款是指200万元以上罚款

	★4.1.7
	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商须提供承诺函。

	★4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	见第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求

	★4.3
	本项目的特定要求
	见第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求
注：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的要求，信用信息查询记录由采购代理机构负责查询、存档，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

	★4.4
	是否接受联合体参加磋商
	见 “第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求”

	9.1
	磋商文件的澄清或者修改
	提交首次响应文件截止时间5日前

	9.6
	本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容
	在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第五章中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

	11.1（4）
	构成响应文件的其他资料
	1、“第五章 项目需求”中要求提供的其他资料。
2、竞争性磋商文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。
3、供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清文件。

	13.1
	有效期
	从提交响应文件截止之日起90日历天

	15.1
	磋商保证金
	（1）磋商保证金相关信息
磋商保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金）
磋商保证金金额：¥30000.00元（叁万元整）。
（2）磋商保证金的提交方式
磋商保证金形式：银行转账或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金），供应商可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式，有关部门、单位和企业不得以任何方式排斥、限制或拒绝接受。
①采用银行转账：
投标（交易）保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外，若为联合体，保证金由联合体牵头人进行缴纳）。
本次项目磋商保证金专用账号转账信息如下（唯一账户）：
磋商保证金指定账户：
户名：保山顺意招标代理有限责任公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司保山北城五洲支行
账号：53050172863900001891
汇入地址：云南省保山市
汇款缴纳查询电话：0875-6842899
联系人：杨艳雪
供应商需在磋商保证金缴纳截止时间前递交保证金，保证金单据内要注明项目名称或项目编号（内容须填写完整），到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在磋商保证金缴纳 截止时间前到账的保证金视为未提交，为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各供应商预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：1.按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2.跨行转账尽量采用电汇方式。
注意事项：
1）保证金必须从供应商的基本账户划出；
2）保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；
3）到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在缴纳保证金截止时间前到账的保证金无效。
②采用银行保函：
保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效。供应商需在投标截止时间前提供银行纸质保函。供应商持确认函参加投标。
③采用保证保险：
须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险，供应商持保证保险材料参加投标。保险受益人（采购人）：云南省保山第一中学（统一社会信用代码：125330004326953799）。
注：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。采用银行保函或保证保险或其他非现金方式提供磋商保证金按照国家现行规定实施，其中银行保函或保证保险可实行线下购买银行保函或保证保险，也可以登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如有紧急需求的可联系13732226998。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan。
（3）对未足额提交磋商保证金的供应商提交的响应文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。
（4）在成交公告发布后，采购代理机构将在5个工作日内退还未成交供应商缴纳的磋商保证金；成交人与采购人签署后应当及时告知采购代理机构，采购代理机构自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人缴纳的磋商保证金，并请成交人将政府采购合同复印件送至采购代理机构或将采购合同扫描件发送至采购代理机构电子邮箱（1215766639@qq.com）。

	17.1
	提交响应文件截止时间
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	17.2
	提交响应文件地点
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	17.3
	是否退还响应文件
	不予退还

	18.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：同提交响应文件截止时间
磋商地点：同提交响应文件地点

	18.4
	磋商程序和方法
	综合评分法

	
	第六章“磋商程序和方法”第4.2.1款实质性审查标准规定的内容，为参加磋商的供应商必须具备的资格条件，凡有一条不满足的供应商不再参与磋商。请各参加磋商的供应商仔细阅读实质性审查标准。

	24.1
	履约保证金
	本项目收取履约保证金。
履约保证金金额为合同总金额的5%，形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	25.1
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费收费按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）差额定率累进法以成交价为计费基数，工程类计费结果下浮20%，由成交供应商支付。

	27.1
	备选方案
	不接受

	27.2
	需要补充的其他内容

	（1）
	本项目不组织踏勘。如供应商需要现场踏勘的，需先跟采购单位进行对接，按采购单位的相关要求，征得采购单位同意后进行踏勘， 踏勘现场所发生的费用及其一切风险由供应商自行承担。

	（2）
	★分包：
□本项目不得分包。
☑本项目允许专业工程分包（仅限电梯安装工程）：
①允许分包的专业工程：电梯安装工程（含电梯设备采购、安装调试、基坑处理、机房配套、安全检测及质保期内电梯维保服务）；
②分包单位须具备市场监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理）），供应商须在响应文件中按格式要求载明分包单位名称、资质证书，并附证书扫描件，分包单位不得再次分包；
③除电梯安装专业工程外，本项目其余工程一律不得分包，连廊主体钢结构工程及与主体结构安全直接相关的部位不得分包；
④承包人（成交供应商）对分包工程的质量、安全、工期及售后服务向发包人承担全部责任，发包人不直接向分包单位支付任何款项。

	（3）
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的解密时间（30分钟）内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为撤回响应文件。

	（4）
	本采购文件明确中小企业划分标准所属行业：建筑业

	（5）
	磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序

	[bookmark: _Toc370221705][bookmark: _Toc120603070][bookmark: _Toc106422663][bookmark: _Toc326774462][bookmark: _Toc370221801][bookmark: _Toc347234398][bookmark: _Toc171930041][bookmark: _Toc370221891]（6）
	本项目不适用政府采购本国产品的支持政策。

	（7）
	1、关于注册建造师的证书规定：
若供应商拟派的注册建造师为一级注册建造师，证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件的有关规定：
（一）一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。
（二）一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
（三）电子证书与纸质注册证书的聘用单位信息、个人基本信息、注册专业有效期等不一致的，以电子证书信息为准。
2、按照《关于结束全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域建筑行业企业信用综合评价评级试点工作的通知》《云南省住房和城乡建设厅关于暂停云南省建筑行业企业信用评价工作的通知》文件精神，自通知印发之日起云南省建筑行业企业信用评级评价结果暂停应用于招投标活动。

	（8）
	1、本磋商文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政公章或合法电子公章；签字：指亲笔签字或电子签名。
2、法定代表人：是指具有独立承担民事责任的法人机构的法定代表人；负责人：是指具有独立承担民事责任的非法人机构行使机构管理和代表权利义务的主体，如：自然人本人、个体经营户的经营者、民办非企业单位（社会团体）和合伙制机构等非法人机构的负责人。
3、采购人有权对被推荐为第一成交候选人的投标文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。
4、供应商若有幸成交，须在领取成交通知书的同时向采购代理机构提交与上传的电子响应文件（签章版）完全一致的纸质响应文件两份（纸质响应文件不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，必须采用胶装或者钉装等专业装订方式装订成册，正本一份，副本一份）。


[bookmark: _Toc427339168][bookmark: _Toc373844163][bookmark: _Toc348011923][bookmark: _Toc427306787][bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc373844096]
一、总则
[bookmark: _Toc348011924][bookmark: _Toc329810186]1、项目概况
1.1采购人、采购代理机构、项目名称、项目编号、采购编号：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc329810187][bookmark: _Toc348011925]2、资金来源
2.1 “供应商须知前附表” 中所述的采购资金，用于采购“第五章 项目需求”所列工程。
[bookmark: _Toc329810188][bookmark: _Toc348011926][bookmark: _Toc265142412]3、采购范围
3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目工期、工程地点、质量标准：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc348011927][bookmark: _Toc329810189]4、合格的供应商（以下简称供应商）
[bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc424897008]4.1供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，并提供下列材料：
4.1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；提供营业执照、事业单位法人证书或自然人的身份证明；
4.1.2供应商须提供财务状况报告，内容详见“供应商须知前附表”；
4.1.3供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；
4.1.4供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件；
4.1.5供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；
4.1.6供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
4.1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商须提供声明函。
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见“供应商须知前附表”。
4.3本项目的特定要求：见“供应商须知前附表”。
4.4“供应商须知前附表”规定接受联合体参与磋商的，除应符合本章第4.1~4.3项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（2）联合体各方之间应当签订共同联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同采购文件一并提交采购人。联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动；
（4）联合体各方须指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。
4.5 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有资料真实有效。
5、磋商费用
5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc321836356]6、质疑
6.1 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
供应商知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（以政采云系统显示获取时间之日为准）；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
6.2根据中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》“第十二条 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料”的规定，供应商应在有效期限内提交质疑函及必要的证明材料。
供应商提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
质疑函实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。
6.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交供应商的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
接收质疑函的部门：保山顺意招标代理有限责任公司；
名    称：保山顺意招标代理有限责任公司　
通讯地址：保山市隆阳区兰城路（四季经典写字楼）15层1501室
联系方式： 0875-6842899
[bookmark: _Toc321836357]6.4参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组成员协助处理质疑事项，并依据磋商小组会出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
7、投诉
[bookmark: _Toc416715974]当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc373844164][bookmark: _Toc427306788][bookmark: _Toc373844097][bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc348011929][bookmark: _Toc5321][bookmark: _Toc427339169]二、磋商文件
[bookmark: _Toc348011930][bookmark: _Toc329810192]8、磋商文件的组成
要求提供的采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  供应商须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  响应文件格式
第五章  项目需求
第六章  磋商程序及方法
[bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc348011931][bookmark: _Toc329810193]9、磋商文件的澄清、修改
9.1 参加供应商应认真审核磋商文件，如有疑问的，供应商可以在“供应商须知前附表”规定截止时间前以在线不署名形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。
9.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，于磋商文件要求递交响应文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
9.3 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开启时间，但至少在磋商文件要求递交响应文件的截止时间前，将变更时间通知所有获取磋商文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9.4 供应商应在递交响应文件截止时间前及时登录云南省政府采购网、“政采云”平台中查看有关该项目磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
9.5 磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容之间相互矛盾时，以最后发出的为准。
9.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc373844098][bookmark: _Toc348011932][bookmark: _Toc427306789][bookmark: _Toc16316][bookmark: _Toc427339170][bookmark: _Toc373844165]三、响应文件
[bookmark: _Toc348011933][bookmark: _Toc329810195][bookmark: _Toc86124052]10、响应文件的编制注意事项
10.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、项目需求（见第五章“项目需求”）和商务条件后，编制响应文件。
10.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc329810196][bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc348011934]11、响应文件构成
11.1供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。
（1）资格证明文件
（2）报价部分
（3）商务技术部分；
（4）构成响应文件的其他资料：详见“供应商须知前附表”要求。
11.2若同时参与多个标段（若分标段时）磋商的，响应文件应按标段分别编制，单独成册。
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc348011935]12、报价和报价货币
[bookmark: _Toc329810198][bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc348011936]12.1 本项目采用工程量清单综合单价方式报价，报价汇总形成磋商总报价。磋商总报价为暂估总价，仅作评审汇总使用，不作为合同结算依据。
12.2 供应商应按“工程量清单”的要求填写相应报价。若在响应文件递交截止时间前修改磋商申请函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价，确保两者一致。
12.3 供应商应按照现行法律、法规及标准规范文件，依据“工程量清单”中的编制说明，结合供应商实际和市场价格，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行磋商报价（按本文件第12.5条约定的结算优惠率调整的除外），磋商报价不得低于其企业成本价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。
12.4 供应商根据自身实力，结合市场情况自主报价。
12.5 本工程合同方式：采用固定综合单价合同，合同单价以成交供应商第一次磋商报价的“已标价工程量清单”为准，工程量按实结算。
工程审核结算价（应支付实际工程款）按下列公式计算：
工程审核结算价＝（审核结算金额－暂列金、暂估价、安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用）×优惠率＋暂列金、暂估价、安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用的实际结算金额
其中：
（1）审核结算金额，由采购人委托或内部审计部门委托的造价咨询单位，以成交供应商响应文件中提交的第一次磋商报价“已标价工程量清单”为审核依据核定；
（2）优惠率＝第二次报价总价÷第一次报价总价（第二次报价不得高于第一次报价），计算结果保留小数点后四位（四舍五入）；
（3）安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用，按相关规定或法定标准及实际发生情况单独足额计取或支付；暂列金、暂估价按采购人、成交供应商、监理、过程跟踪审计共同确认的实际价格结算。
12.6通过实质性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价，最终报价不得高于其首次报价（磋商总报价）。
12.7最终报价文件在政采云平台按要求填报，在规定的时间内提交后统一开启，供应商未在规定时间按要求提交最终报价的，视为未进行最终报价及放弃参加磋商权利，按照无效响应文件处理。若已提交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
★12.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内提交说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件。
12.9报价货币为人民币。
13、有效期
13.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
13.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。
[bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc348011937]14、响应文件的编制
[bookmark: _Toc329810200][bookmark: _Toc348011938]14.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★14.2如供应商提交的电子标书不符合14.1要求或开启文件时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
14.3响应文件改动之处应加盖单位章（电子签章）或由供应商的法定代表人/单位负责人电子签名确认。
14.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应采购文件的响应文件。
14.5响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
14.6响应文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
15、磋商保证金
15.1磋商保证金为人民币。供应商应在提交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在磋商有效期内保持有效。
15.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。
15.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。
15.4供应商应将磋商保证金缴纳凭证附于响应文件中（详见第四章响应文件格式“（四）保证金缴纳凭证”），以电汇或网银转账等方式提交的，附转账凭证。
15.5未成交的供应商可在成交公告发出后五个工作日到采购代理机构办理退保证金手续；成交供应商在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还磋商保证金手续。
15.6磋商保证金退还：见“供应商须知前附表”。
15.7 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在磋商开始后要求撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc86124061][bookmark: _Toc373844099][bookmark: _Toc24382][bookmark: _Toc427306790][bookmark: _Toc427339171][bookmark: _Toc348011939][bookmark: _Toc373844166]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc329810202][bookmark: _Toc86124062][bookmark: _Toc348011940]16、响应文件的加密
[bookmark: _Toc348011941][bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc329810203]16.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
16.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。
16.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
17、提交响应文件的截止时间和地点
[bookmark: _Toc427306791][bookmark: _Toc373844100][bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc373844167][bookmark: _Toc427339172][bookmark: _Toc348011942]17.1响应文件的递交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的提交响应文件截止时间。逾期送达/上传的响应文件，采购人不予接收。
17.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交/上传到“供应商须知前附表”规定的地点。
17.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.4在提交响应文件截止日期前，供应商可以撤回在网上已提交的响应文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
17.5在提交响应文件截止日期前，修改的响应文件应按照本章第14款、第16款的要求进行重新编制、加密和提交。
17.6在提交响应文件截止时间后提交的响应文件不予撤回。
[bookmark: _Toc25370]五、磋商
18、磋商
18.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，请各供应商代表准时参加线上磋商。
18.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。
18.3磋商原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选人。
18.4磋商程序和方法
磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。磋商文件第六章“磋商程序和方法”前附表第4.2.1款实质性要求为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。
18.5 响应文件解密
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在系统规定时间内完成对电子响应文件在线解密；因响应文件未按时解密等供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；（2）解密时限为自发起解密指令之时起30分钟；发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商，所产生的后果由供应商自行承担。（解密异常情况处理：详见本章 18.6电子交易活动的中止。）如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。
18.6 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
18.7 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
18.8 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
★供应商未在规定时间按要求完成已加密响应文件上传、澄清说明或二次报价的，视为未进行响应、澄清说明或二次报价。
[bookmark: _Toc348011944][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc86124067]19、磋商过程的保密
19.1在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
20.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc9745][bookmark: _Toc427339173][bookmark: _Toc427306792][bookmark: _Toc373844168][bookmark: _Toc373844101][bookmark: _Toc348011946][bookmark: _Toc86124069]六、成交结果
[bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc348011947][bookmark: _Toc329810210]21、成交供应商的确定
21.1 采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
21.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc348011948][bookmark: _Toc329810211]22、成交通知书
22.1 采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果。
22.2 成交通知书是合同的一个组成部分。
22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
22.4未成交供应商对评审过程或结果有异议的，可依法向采购人、采购代理机构提出质疑；电子响应文件不予退回。
[bookmark: _Toc348011949][bookmark: _Toc86124072][bookmark: _Toc329810212]23、签订合同
23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定事项签订政府采购合同。
23.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人协商签订政府采购合同，以此类推。也可以重新组织采购活动。
23.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同或工程签证，纳入最终审核结算。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc86124073][bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc348011950]24、履约担保
[bookmark: _Toc427339174][bookmark: _Toc373844169][bookmark: _Toc427306793][bookmark: _Toc373844102][bookmark: _Toc86124074][bookmark: _Toc348011951]24.1签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体成交的，其履约担保由牵头人提交。否则，视为放弃成交项目，磋商保证金将不予退还。
24.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
[bookmark: _Toc20602]七、其他事项
[bookmark: _Toc329810216][bookmark: _Toc348011953][bookmark: _Toc86124075]25、采购代理服务费
25.1采购代理服务费由采购代理机构向成交供应商收取，收取标准详见“供应商须知前附表”。
25.2成交供应商应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
[bookmark: _Toc329810217][bookmark: _Toc348011954]26、磋商文件编制依据
本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc348011955][bookmark: _Toc329810218]27、需要补充的其他内容
27.1备选方案按“供应商须知前附表”的规定执行。
27.2需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。
（1）本项目不组织集中踏勘，如供应商需要现场踏勘的，需先跟采购单位进行对接，按采购单位的相关要求，征得采购单位同意后进行踏勘， 踏勘现场所发生的费用及其一切风险由供应商自行承担。供应商可自行对项目现场和周围环境进行踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、沟道限制等，工地周边原有建筑情况及任何其他足以影响报价的情况。因供应商自身原因未考虑到的价格风险，由供应商自行承担，合同结算时对该部分不做调整；任何因供应商忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
[bookmark: _Toc427306794][bookmark: _Toc427339175]（2）“供应商须知前附表”规定允许分包的项目，供应商在成交后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。供应商应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（3）本项目允许分包的专业工程仅为电梯安装工程。供应商须在响应文件中明确电梯安装工程的实施方式：①拟自行实施的，须提供供应商自身的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理））扫描件；②拟专业分包的，须按第四章格式要求载明分包单位名称、拟分包内容、分包单位资质，并附分包单位营业执照及《特种设备生产许可证》扫描件。未载明电梯安装实施方式，或其载明的实施单位不具备相应资质的，按未实质性响应磋商文件要求处理。连廊主体钢结构等主体结构、关键性工作不得分包，分包单位不得再次分包。
[bookmark: _Toc6787]
第三章 合同书样式及主要条款

[bookmark: _Toc427306795][bookmark: _Toc427339176][bookmark: _Toc86124079][bookmark: _Toc423522099][bookmark: _Toc74918581][bookmark: _Toc14093]合同条款前附表
	序号
	内容

	1
	工期及工程地点：
工期：计划工期120个日历天，具体开工时间以采购人实际下达的通知为准。
工程地点：云南省保山第一中学，采购人指定地点。

	2
	质量要求：符合现行国家及行业施工质量统一验收标准和规范要求，一次性验收合格。

	3
	付款方式：
预付款支付比例或金额：合同金额（扣除暂列金额）的 30% 。 预付款支付期限：在合同生效之日起 7 个工作日内，办理合同金额（扣除暂列金额）的30%工程预付款支付手续。
预付款扣回的方式：在支付进度款时扣回。在进度款支付过程中，当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 20% 时，扣回预付款的 25% ，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价扣除暂列金）的 30% 时，扣回预付款的 25%，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 40% 时，扣回预付款的 25%，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 50% 时，扣回剩余全部预付款，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止。
注：1.达到付款条件时，承包人应向发包人提供合法等额的增值税发票，若承包人未提供，发包人有权拒绝支付款项，并不承担任何违约责任。承包人保证提供的基本账户信息准确无误。如承包人提供的基本账户信息有问题导致付款出错由承包人对产生的后果负责。
2.本项目协议款为财政资金支付，若因财政支付审批程序或其他方面原因导致甲方不能按时支付的，乙方应予以谅解，因审批而延迟付款的，甲方不承担逾期付款责任，甲方逾期付款的乙方不得据此影响采购项目进度。

	4
	履约保证金：本项目收取履约保证金。
履约保证金金额为合同总金额的5%，形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	5
	保修期：满足《建设工程质量管理条例》。
缺陷责任期：工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

	6
	未尽事宜以合同签订时商定为准。
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政府采购合同



项 目 名 称：
合 同 编 号：（系统编号）
（自编号，如有）
甲 方：
乙 方：






甲方（采购人单位章）名    称： 
地    址： 
邮    编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电    话：
签订日期：


乙方（供应商单位章）名    称： 
地    址：
邮    编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
签订日期：




（本合同格式仅供参考，具体由采购人及成交供应商最终商定，但不能改变竞争性磋商文件、响应文件实质性条件）

[bookmark: _Toc11817]第一部分 合同协议书

[bookmark: _Toc296503146][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc5683][bookmark: _Toc983][bookmark: _Toc145366251][bookmark: _Toc21245][bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc30907][bookmark: _Toc147601922]发包人（甲方全称）：云南省保山第一中学承包人（乙方全称）：     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）。
2.工程地点：云南省保山第一中学，采购人指定地点。
3.工程立项批准文号：         。
4.资金来源：财政性资金。
5.工程内容：简要规格描述：新建 2 座连廊 ，总长度 65.9 米 ，总面积 257.01平方米；购置并安装电梯 1 部。
（1）新建 1#连廊：连接教学楼（ 思齐院）三楼至图书馆三楼，钢框架结构，长度 33.4 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 130.26 平方米，主要用于师生从教学楼到图书馆查阅资料、借阅书籍的便捷通行，避免上下楼及户外绕行。
（2）新建 2#连廊：连接教学楼（见贤院）三楼至报告厅二楼，钢框架结构，长度 32.5 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 126.75 平方米，主要服务于师生参加报告厅各类会议、讲座、文艺活动等，实现教学区域与活动区域的无缝衔接。
（3）电梯安装：在办公楼（润泽楼）安装电梯 1 部，采用乘客电梯，额定载重量 1000kg，适配办公楼楼层高度，主要功能为解决办公楼内教职工垂直通行不便的问题，尤其方便老年教职工、携带文件资料及办公用品的教职工上下楼，提升办公便捷性；同时可兼顾残疾教职工、来访人员的通行需求，落实校园无障碍建设要求，完善办公楼服务功能，提升校园整体服务水平。
（4）连廊建设包含主体结构施工、屋面工程、墙面装修、地面铺装、栏杆安装、照明系统、消防系统、防雷系统及配套附属设施等全部工程内容；电梯安装包含电梯设备采购、安装调试、基坑处理、机房配套、安全检测等全部工程内容，确保连廊及电梯使用安全、美观、实用，与校园整体建筑风格保持一致。
2、 
6.工程承包范围：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）。
二、合同工期
计划开工日期：自接到发包人开工令之日起开工
计划竣工日期：     
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合                  标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）      (¥      元)；
其中：
（1）安全生产措施项目费：
人民币（大写）     (¥      元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      (¥      元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）      (¥      元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）      (¥      元)。
2.合同价格形式：     。
五、项目经理
承包人项目经理：     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商申请函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于     签订。
十、签订地点
本合同在     签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方盖章生效。
十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。




	发包人:
	     (公章)
	承包人：
	     (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）
	法定代表人或其委托代理人：
	     （签字）

	统一社会信用代码：
	     
	统一社会信用代码：
	     

	地    址：
	     
	地    址：
	     

	邮政编码：
	     
	邮政编码：
	     

	法定代表人：
	     
	法定代表人：
	     

	委托代理人：
	     
	委托代理人：
	     

	电    话：
	     
	电    话：
	     

	传    真：
	     
	传    真：
	     

	电子信箱：
	     
	电子信箱：
	     

	开户银行：
	     
	开户银行：
	     

	账    号：
	     
	账    号：
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采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF一20170201)的通用条款。
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第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、成交通知书、磋商申请函、通用合同条款、专用合同条款及其附件、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：    ；
资质类别和等级：  ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：    ；
资质类别和等级：；
联系电话：    ；
电子信箱：        ；
通信地址：    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。
1.1.3.9 永久占地包括：                         。
1.1.3.10 临时占地包括：                      。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等现行法律、法规规章及行业规范文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.云建标[2021]15号云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知，国家及省建设行政管理部门的相关规定。
2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）
3.《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020)及相关文件等。
4.云南省住房和城乡建设厅文件云建科函[2019]62号《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》。
5.云南省住房和城乡建设厅文件云建科[2023]54号《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》;
6.与本项目建设有关的施工技术、验收规范及标准图集等技术资料。
7.本工程主要材料价参考《云南省保山市建设工程造价信息平台》2026年第8月指导价计算，《云南省保山市建设工程造价信息平台》没有的部分材料价按照2026年第8月《云南省工程建设材料及设备价格信息》计算，《云南省工程建设材料及设备价格信息》没有的部分材料价按照市场调查价格计算。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按第一部分“协议书”第六条合同文件组成及排列顺序。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   合同签订后  日内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  套  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：经审查合格的全套施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：          ；
承包人提供的文件的期限为：开工前  日内；
承包人提供的文件的数量为：按发包人实际需要提供；
承包人提供的文件的形式为：纸质（或电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：收到材料后  天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场留存一套完整的施工图纸。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： ；
发包人指定的接收人为：                           ；
承包人接收文件的地点：                           ；
承包人指定的接收人为：                           ；
监理人接收文件的地点：                           ；
监理人指定的接收人为：         。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10条。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款1.10条。  
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款1.11条。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11条。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11条。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11条。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：均已包含在签约合同价款中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：采购文件中工程量清单漏、缺项的、设计变更、双方签字认可的增加工程量、项目及双方签字认可的材料单价。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   ；
身份证号：     ；
职    务：     ；
联系电话：   ；
电子信箱：                               ；
通信地址：   。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责项目所有工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后  日内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款2.4.2条执行。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /     。
发包人是否提供支付担保：        否        。
发包人提供支付担保的形式：       /      。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按通用条款3.1条执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：提交  套竣工资料。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后  天内移交。
承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料均须装订成册。
（10）承包人应履行的其他义务：积极配合发包人完成各项验收，主动接受政府和学校各项职能部门的监督和检查。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   ；
身份证号：   ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：   ；
[bookmark: OLE_LINK1_0]电子信箱：    ；
通信地址：                                ；
承包人对项目经理的授权范围如下：履行承包人的本合同项下的权利义务，对整个工程项目施工全过程的进度、质量、安全文明施工进行全面负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按住建部建质规〔2025〕3 号《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的要求在施工现场带班。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：1.承包人支付1万元违约金，承包人按照发包人要求限期提交劳动合同并补缴社会保险;2.限期未完成整改的，可视为项目经理非承包人职工，无权履行职责，发包人有权单方面解除合同，由此造成的费用增加、损失和工期延误由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生1次罚款1万元，累计3次视为严重违约，发包人有权单方面解除合同，承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
   3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后  天内。  
 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按照通用条款3.3.4条执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付发包人0.5万元/次违约金，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除电梯安装专业工程外的本合同其他全部工程。
主体结构、关键性工作的范围：连廊主体钢结构工程及与主体结构安全直接相关的部位，一律不得分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：电梯安装工程（含电梯设备采购、安装调试、基坑处理、机房配套、安全检测及质保期内电梯维保服务）。
分包单位须具备市场监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理）），且不得再次分包。
其他关于分包的约定：分包单位以承包人响应文件中载明的为准；分包单位进场前，承包人应向发包人、监理人提交分包合同及分包单位资质证明文件，经发包人、监理人确认后方可进场施工。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包单位自行约定并结算，发包人不直接向分包单位支付款项；承包人应对分包工程的质量、安全、工期及售后服务向发包人承担全部责任。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：   是       。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：保证金金额为合同总金额的10%，形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：                               ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：                   ；
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）按监理合同执行；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：按照通用条款5.1条执行。
关于工程奖项的约定：无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收48小时前以书面形式通知监理工程师，并会同发包人共同验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用条款6.1条执行，同时承包人须全面考虑并做好施工现场及周边安全防护工作，做好现场施工人员安全教育工作和安全监督检查工作。承包人严格按国家及地方安全管理条例及安全操作规程进行施工，非发包人原因及不可抗力发生安全事故，给发包人及第三人所造成的一切损失由承包人负责赔偿，承包人自行承担全部法律责任。在施工现场中，一旦发现安全隐患承包人必须限期整改。若在施工过程中发生火灾等安全事故，造成周围设施损坏及人员伤亡，均由承包人自行承担一切经济和法律责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照通用条款6.1条执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应严格按照合同约定履行安全职责，严格执行监理人有关安全工作的指示，并在签订合同后7日内，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照通用条款6.1条执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工方案；施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施；劳动力及材料供应计划；施工机械设备的选用计划；质量保证体系及措施；安全生产、文明施工措施；环境保护、成本控制措施及合同约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后  3 日内。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前  天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 满足开工时间要求。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 满足开工时间要求。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  日内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款7.5.1条执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人的原因使本工程不能按期竣工，每拖延一天按工程总造价的千分之一向发包人缴纳违约金（累计不超过合同价款 10%），并承担因延误工期给发包人或其他施工方造成的经济损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款 10%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款7.6条执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）无。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不奖励。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按实际需要求提供。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按照通用条款8.8条执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：                     。
施工现场需要配备的试验设备：                     。
施工现场需要具备的其他试验条件：                 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：                 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按照通用条款10.1条执行  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:如施工过程中产生工程变更的，其综合单价调整按照GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、云南省住房和城乡建设厅关于发布《(建设工程工程量清单计价标准(2024)) 云南省过渡期实施规定》的通知(云建科[2025]63号)、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知(云建科[2025]72号)、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》(云建科[2023〕54号)及与其配套的现行有关政策、法规、文件、计价计量依据及计价计量办法等中的规定以第一次报价的工程量清单综合单价进行调整，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位确定：
①相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用相应的综合单价；
②相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；
③相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定市场合理的综合单价；
④不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定市场合理的综合单价；
⑤因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定工程变更的综合单价。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议后  天内审查完毕。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议后  天内审查完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：详见工程量清单。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：须经双方协商一致，发包人认可后承包人方可实施。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照通用条款第10.8条规定执行。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：主要材料价格波动幅度在±5%以内（含5%）的，合同价格不予调整；超出±5%的部分按实调整。
①发包人不额外支付因材料、设备、人工费的市场价格波动在±5%以内（含5%）而产生的费用，该部分价差由承包人承担或收益；主要材料价格波动幅度超出±5%的部分，按云南省当期造价信息价格及现行计价规定据实调整；
②承包人应充分考虑雨季施工等自然因素及工程量变更而造成影响工期的情况，考虑相关措施费用及合理安排好施工组织设计，必须保证按所承诺的工期完成工程项目，一旦工期延误按照合同专用条款中7.5.2条对工期延误的有关规定执行；
③该工程措施费用包干，除安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价外，承包人须充分考虑施工组织设计、技术措施、市场风险等因素，结算时不因施工方案变更、工程量变化等因素调整。安全生产措施费按国家规定计价，不得竞争，专款专用。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价款
本项目采用固定综合单价合同。
合同价款中包括的风险范围：（1）发包人提供的除措施项目清单外的项目清单存在工程量清单缺陷；（2）材料价格市场波动风险（按专用条款第11.1款约定执行）；
风险费用的计算方法：包括在磋商报价内。
1、合同使用第一次报价的工程量清单进行结算。结算审核以第一次报价为基础进行计算，在审核后的结算价（扣除暂列金、暂估价、安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用）基础上乘以优惠率，在结算时安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用按相关规定或法定标准及实际发生情况单独足额计取或支付，暂列金、暂估价以发包人、承包人、监理、过程跟踪审计共同确认的实际价格进行结算，最终得到该工程审核结算价(应支付实际工程款)。
即工程审核结算价(应支付实际工程款)=（由发包人委托或内部审计部门委托的造价咨询单位以承包人响应文件中提交的第一次磋商报价提供的“已标价工程量清单”进行审核结算的金额—暂列金、暂估价、安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用）×优惠率 (优惠率=第二次报价总价/第一次报价总价)+安全生产措施项目费、税金等非竞争性费用及暂列金、暂估价的实际价格。
2、如施工过程中产生工程变更的，其综合单价调整按照(中华人民共和国国家标准GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》)、云南省住房和城乡建设厅关于发布《(建设工程工程量清单计价标准(2024)) 云南省过渡期实施规定》的通知(云建科[2025]63号)、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知(云建科[2025]72号)、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》(云建科[2023]54号)及与其配套的现行有关政策、法规、文件、计价计量依据及计价计量办法等中的规定以第一次报价的工程量清单综合单价进行调整，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位确定：
①相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用相应的综合单价；
②相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；
③相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定市场合理的综合单价；
④不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定市场合理的综合单价；
⑤因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平由承包人报发包人、监理单位、造价审计等单位协商确定工程变更的综合单价。
3、新增综合单价中主要材料价格的确定：如果响应文件已有相同的材料时，价格按磋商材料报价执行；如果响应文件中没有相同的材料时，材料价格需报监理单位、造价审计等单位审核确定。
4、其他价格调整原则按照(中华人民共和国国家标准GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》)、云南省住房和城乡建设厅关于发布《(建设工程工程量清单计价标准(2024)) 云南省过渡期实施规定》的通知(云建科[2025]63号)、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》的通知(云建科[2025]72号)、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》(云建科[2023]54号)及与其配套的现行有关政策、法规、文件、计价计量依据及计价计量办法等中的规定，由承包人、发包人、监理单位、造价审计等单位共同确定。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  合同金额（扣除暂列金额）的 30% 。 
预付款支付期限：在合同生效之日起 7 个工作日内，办理合同金额（扣除暂列金额）的30%工程预付款支付手续。
预付款扣回的方式：在支付进度款时扣回。在进度款支付过程中，当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 20% 时，扣回预付款的 25% ，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 30% 时，扣回预付款的 25%，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 40% 时，扣回预付款的 25%，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止；当经审核确定的累计应付金额达到签约合同价（扣除暂列金）的 50% 时，扣回剩余全部预付款，如当期进度款不足抵扣的，在后续进度款中优先全额抵扣应扣预付款，直至扣完为止。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保   。
预付款担保的形式为：  银行担保     。
预付款支付比例或金额：


12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
1.云建标[2021]15号云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知，国家及省建设行政管理部门的相关规定。
2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T50860-2024）
3.《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）、《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）及相关文件等。
4.云南省住房和城乡建设厅文件云建科函[2019]62号《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》。
5.云南省住房和城乡建设厅文件云建科[2023]54号《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》;
6.与本项目建设有关的施工技术、验收规范及标准图集等技术资料。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按本合同的计量周期为月，每月 10 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（不含当日）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月 10 日向监理人报送上月 11 日至当月 9 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 3 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 3 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /      。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：过程工程款按监理、发包人及相关审核单位审核确认的上月完成产值的 80% 进行付款，工程进度款累计支付到合同总价款的 80% 后暂停支付工程进度款，竣工验收一次性验收合格交付使用及结算完成后支付至合同总价的 90%；施工承包范围内的竣工资料备案完成，一审决算核定后 10 日内支付至审定决算总金额的 97%，将 3% 的决算审定款作为工程质量保证金汇入发包人指定账户后，发包人支付工程款尾款。对于工程质量保证金，待缺陷责任期期满且本工程无质量问题时一次性无息退还。在支付进度款时，如承包人有应当承担违约或赔偿责任情形的，发包人可以在应付款项中先行扣减同等金额。。
注：达到付款条件时，承包人应向发包人提供合法等额的增值税发票，若承包人未提供，发包人有权拒绝支付款项，并不承担任何违约责任。承包人保证提供的基本账户信息准确无误。如承包人提供的基本账户信息有问题导致付款出错由承包人对产生的后果负责。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照通用条款第12.4.2条规定执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 10 日向监理人提交，并附上已完成工程量报表等有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7日内完成  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7日内完成  。
（2）发包人支付进度款的期限：按照通用条款第12.4.4条规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照通用条款第12.4.4条规定执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按照通用条款第1.4.6条规定执行。
12.5履约担保：     10%       。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按照通用条款第13.2.2条规定执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：   /  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后七天内退场。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用条款第14.1条规定执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款第14.1条规定执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：以发包人项目竣工结算审核实际进度时间为准。
发包人完成竣工付款的期限：双方自行协商。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：同合同协议书一致。
14.3竣工结算审核费用
工程结算审核后，审减率在10%（含10%）以内的，审核费用由建设单位支付；审减率超过10%，全部审核费用由施工单位承担。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按实际需要提供。
承包人提交最终结算申请单的期限：双方自行协商。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方自行协商。
（2）发包人完成支付的期限：双方自行协商。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   3%  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）  /   的工程款；
（3）其他方式:     /                  。
15.3.2 质量保证金的缴纳方式 
质量保证金的缴纳采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他缴纳方式:/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:         。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /  。
16.1.2 发包人违约责任的承担方式和计算方法：	
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按照通用条款第16.1.2条规定执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按照通用条款第16.1.2条规定执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照通用条款第16.1.2条规定执行。
（7）其他：  / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按照通用条款第16.2.1条规定执行。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照通用条款第16.2.2条规定执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  / 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  / 。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照通用条款第17.1条规定执行。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按照通用条款第18.1条规定执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行决定。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款第18.7条规定执行。
19．索赔：按照通用条款第19条规定执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  / 。
选定争议评审员的期限：  / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。
其他事项的约定：  / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款：
21.1 ……
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工程质量保修书
  
发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，具体保修内容为本工程合同的所有承包及施工范围。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1. 主体钢结构按设计使用年限50年标准执行；屋面防水工程质保期不少于5年；装修饰面、地面铺装、栏杆、照明、给排水、防雷、消防附属设施质保期不少于2年。
2. 电梯设备质保期不少于2年，质保期内免费提供定期巡检、维保、故障维修、配件更换服务；接到故障报修后2小时内响应，24小时内到场处置。
3. 所有配套电气、安防设备质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费维修、更换。
4. 质保期满前完成一次全面设备及工程巡检，出具巡检报告，免费为学校后勤管理人员开展设备操作、日常运维培训。质保期满后，提供长期优惠维保服务及技术支持。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算（由验收方在验收报告中明确具体起止日期）。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：
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安全生产合同

为在　　　　　　　　　　　　　　的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主        (以下简称“甲方”)与乙方　　  （以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
    1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同共     份，其中正本     份，发包人     份，承包人     份；副本     份，发包人     份，承包人     份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



甲方：                              乙方：

法定代表人：                        法定代表人：                                  
或委托代理人：　　　　　　　　　    或委托代理人：
电    话：                          电    话：
[bookmark: _Toc310941248]日    期：                          日    期：











[bookmark: _Toc13094][bookmark: _Toc427339177][bookmark: _Toc427306796][bookmark: _Toc209516063][bookmark: _Toc185540056]第四章 响应文件格式

（响应文件内容需按照以下格式要求进行目录编制，并每页连续标注页码。未提供格式的部分由供应商自行编制，同时对标题自行编制连续序号）
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[bookmark: _Toc372818645][bookmark: _Toc531017441][bookmark: _Toc347849248][bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc21860]一、资格证明文件
（一）营业执照或其他法定证明材料
（扫描件）




[bookmark: _Toc496520985][bookmark: _Toc493600017][bookmark: _Toc213141105][bookmark: _Toc522176863]







（二）★法定代表人身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件/扫描件（若法定代表人非中国国籍，后附法定代表人护照复印件/扫描件即可），否则视为无效证明。


供应商：                    （盖章或电子签章）
         年       月        日


（三）★法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

供应商：        （全称）      （盖章或电子签章）
法定代表人：                  （签名或电子签章）
法定代表人身份证号码：               
委托代理人及联系方式：               
职      务：                         
代理人身份证号码：                   

          年       月        日

注：后附委托代理人身份证复印件/扫描件（若法定代表人非中国国籍，后附委托代理人护照复印件/扫描件即可），否则视为无效证明。


[bookmark: _Toc522176866][bookmark: _Toc496520988][bookmark: _Toc493600020]（四）保证金缴纳凭证
附：①保证金缴纳凭证
②基本账户开户许可证或基本存款账户信息


（五）供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，并提供下列材料

[bookmark: _Toc522176867][bookmark: _Toc496520989][bookmark: _Toc493600021]
1.供应商财务状况报告

详见“供应商须知前附表”4.1.2款规定。根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：https：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效。





2.供应商依法缴纳税收的证明材料

详见“供应商须知前附表”4.1.3款规定。




[bookmark: _Toc493600022][bookmark: _Toc522176868][bookmark: _Toc496520990]3.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见“供应商须知前附表”4.1.4款规定。




[bookmark: _Toc522176869][bookmark: _Toc496520991][bookmark: _Toc493600023]4.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺

（供应商提供证明材料，内容自拟）
[bookmark: _Toc493600024][bookmark: _Toc522176870][bookmark: _Toc496520992]
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（供应商自行承诺及说明，内容格式自拟）






注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（较大数额罚款是指200万元以上罚款）。


6.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定声明函

我单位郑重声明：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）
1.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
……
（可自行添加）
四、与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）同一合同项下的政府采购活动。
五、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
六、（其他声明，由供应商自行填写）。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。


	供应商：               （电子签章）

	年  月  日



注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
（六）政府采购政策
★中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加云南省保山第一中学的云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期），属于建筑业行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称（电子公章）： 
       日  期：                

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。




（七）特定资格
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。（提供承诺函）
承诺函

致：云南省保山第一中学
我公司承诺：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
我公司承诺响应文件中提供的材料均真实有效。
若违反上述规定，则投标无效，并承担相应的责任。
特此承诺！

供应商全称(电子签章或盖章)：                                    
法定代表人或委托代理人(电子签章或签字)：                        
日    期：________年____月____日
  


2.供应商须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证（提供加盖供应商公章或电子公章的复印件）。
3.供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有安全生产考核合格证书（B证），且必须为供应商本单位人员（提供劳动合同及提交响应文件截止之日前3个月内任意一个月的缴纳社会保险记录），且未担任其它在建工程项目的项目经理（提供无在建项目承诺书）（注：若项目经理有在建工程，但已做变更的，需提供全套项目经理变更相关证明材料扫描件；若项目经理在本项目成交人确定前已在其他项目中中标（成交）并担任项目经理,且磋商时未提供项目经理变更材料的，视其为“担任其他在建设工程项目的项目经理”)。（提供加盖供应商公章或电子公章的复印件）
4.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。（以响应文件提交截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。

5.本次磋商不接受联合体。
声明书 

 致：    （采购人名称）       

    在审阅了贵方   （项目名称、项目编号）   磋商文件，包括确已收到第　　　　　　号补充文件（若有，若没有任何补遗、更正的，请填写“/”），我方被授权签字人在此申明我方就本项目磋商为独立磋商，我方不属于联合体参加投标，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。


供应商全称(电子签章或盖章)：                                    
法定代表人或委托代理人(电子签章或签字)：                        
日    期：________年____月____日
  



6. 本项目电梯安装工程须由具备相应特种设备安装许可资质的单位实施。成交供应商可依法将电梯安装工程专业分包给具备相应资质的单位，分包单位须具备市场监督管理部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯安装（含修理）），分包单位及资质须在响应文件中载明，分包单位不得再次分包。除电梯安装专业工程外，本项目其他工程不得分包。
（1）供应商资质（电梯安装工程不分包的需提供）
①资质证书扫描件
②不分包承诺书

承诺书

致：云南省保山第一中学
                      （公司名称）承诺：
我公司自行承接电梯安装工程，且不分包。
若违反上述规定，承担相应的责任。
特此承诺！


供应商全称(电子签章或盖章)：                                    
法定代表人或委托代理人(电子签章或签字)：                        
日    期：________年____月____日
  





（2）分包单位资料（电梯安装工程分包的需提供）

①分包单位营业执照扫描件

②分包单位资质证书扫描件


③不得再次分包承诺书

承诺书

致：云南省保山第一中学
                      （公司名称）承诺：
我公司电梯安装工程，且不得再次分包。
若违反上述规定，承担相应的责任。
特此承诺！

分包单位全称(电子签章或盖章)：                                    

供应商全称(电子签章或盖章)：                                    
法定代表人或委托代理人(电子签章或签字)：                        
日    期：________年____月____日

注：可以先填写承诺书，打印后由分包单位盖章，再扫描成图片上传后由供应商进行电子签章。


7.采购文件第一章“申请人的资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
详见第一章竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”要求提供的其他材料。有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。


[bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc149055024][bookmark: _Toc17422][bookmark: _Toc347849251]二、报价文件
[bookmark: _Toc149055026]（一）★报价一览表

项目名称：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）                                          
	供应商名称
	磋商总报价
（元）
	工期
	[bookmark: OLE_LINK22]项目经理
（姓名及执业证书信息）
	[bookmark: OLE_LINK24]磋商保证金形式
	备注

	
	
	计划工期    个日历天，具体开工时间以采购人实际下达的通知为准
	
	
	

	供应商：                                 （盖章或电子签章）
            年       月       日


此表中“磋商总报价”应与“磋商申请函”中“磋商总报价”一致。

[bookmark: _Toc459622352][bookmark: _Toc74918592][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc149055029][bookmark: _Toc141187548]
（二）报价总说明
1、本项目采用工程量清单计价。本次磋商提供工程量，供应商应根据磋商文件、答疑补遗文件（如有）、技术要求（用户需求）及工程量清单编制说明等有关文件等（缺项部分参考相关部委的专业定额）规范结合现场踏勘情况（如有）综合报价。
2、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价。
3、本报价的币种为   人民币    。
4、供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与已标价的工程量清单一并报送。


附：已标价的工程量清单
1.按照公布的“工程量清单”的内容及格式提交。 供应商已标价的工程量清单中工程名称、标段名称等以采购人公布的“分项报价一览表”中的工程名称、标段名称为准。
★2.按照公布《最高投标限价公布表》配置报价一览表。
★3、已标价的工程量清单须由造价工程师编制并在应签字盖章处签章并盖注册章。可委托具有相应资质的工程造价咨询单位对其报价进行编制，并提供委托协议。注：造价工程师指：中华人民共和国一级注册造价工程师。
★同一家造价咨询公司或同一注册造价工程师同时接受采购人和供应商或两个及两个以上供应商对同一项目的工程造价咨询业务的，按未实质性响应采购文件要求处理。


（三）★磋商申请函
致：               （采购人名称）
我方仔细研究了云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权   （姓名和职务）     全权代表  （供应商全称）   参加磋商，并按要求提交响应文件。
据此申请书，兹宣布同意如下：
1. 按磋商文件需求及项目需求，磋商总报价为       元。工期：                   。质量承诺：                   。
2. 我方同意在《供应商须知》规定的提交响应文件截止日期起遵循本响应文件，并在《供应商须知》第13条规定的有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕为止，本承诺书保持有效。
3. 我方同意供应商须知中关于没收保证金的规定。
4. 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
5. 同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。
7.（其他补充说明）。
与本次磋商有关的正式通讯地址为：	
地    址：                             邮政编码：                
电    话：                             传    真：                
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账    号：                                                    
供应商：              （全称）                     （盖章或电子签章）
日期：            年       月       日

[bookmark: _Toc20841]
三、商务技术文件
[bookmark: _Toc149055030]（一）★商务条款偏离表

供应商须逐条对应采购文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：采购文件中要求的工期、工程地点、质量要求、承包方式、付款方式、违约责任、缺陷责任期、保修期、履约保证金（如有）等要求。
项目名称：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）           
项目编号：
A.我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。
B.我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。
	序号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表格填写说明：
供应商根据应根据实际响应情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后盖章。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
对于采购文件中要求需有证明材料或书面承诺的，须在响应文件中提供证明材料。
	供应商：               （电子签章）

	


年  月  日

[bookmark: _Toc347849262][bookmark: _Toc9648][bookmark: _Toc147935917]
（二）技术文件
[bookmark: _Toc208348113][bookmark: _Toc208348202]1.施工组织方案
（内容格式自拟）


2.质量、安全管理体系与措施
（内容格式自拟）

 
3.文明、绿色施工及环境保护管理体系与措施
（内容格式自拟）
 

[bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc2066][bookmark: _Toc208348118][bookmark: _Toc139471275][bookmark: _Toc208348207][bookmark: _Toc147601957][bookmark: _Toc139471157][bookmark: _Toc131545999][bookmark: _Toc23619][bookmark: _Toc137737750][bookmark: _Toc496521012][bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc493600044][bookmark: _Toc21100]

[bookmark: _Toc174031568][bookmark: _Toc156995328][bookmark: _Toc174031563][bookmark: _Toc174031482][bookmark: _Toc174031477][bookmark: _Toc179645143][bookmark: _Toc174031567][bookmark: _Toc174031481]4.工程进度计划、资源配备计划与保证措施
（内容格式自拟）


[bookmark: _Toc147601954][bookmark: _Toc139471272][bookmark: _Toc29792][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc139471154][bookmark: _Toc2780][bookmark: _Toc32094][bookmark: _Toc131545997][bookmark: _Toc137737747][bookmark: _Toc208348211][bookmark: _Toc208348122]

5.项目管理机构配置
[bookmark: _Toc29599][bookmark: _Toc25067][bookmark: _Toc7436350][bookmark: _Toc29736][bookmark: _Toc17400][bookmark: _Toc489883529]5.1项目经理简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.此表可扩展。
2.此表后应附项目经理相应证明材料，供应商根据自身情况按详细评审要求提供证明材料，以反映对应评审因素真实性。
[bookmark: _Toc7436351][bookmark: _Toc489883530][bookmark: _Toc24334][bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc14131][bookmark: _Toc32362]
5.2拟投入本项目的其他人员配备表

	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号
	岗位要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□

	
	
	
	
	
	
	
	
	专职：□ 
可兼任：□


注：1.表中“岗位要求”一栏，“专职”“可兼任”由供应商在“□”内打“√”；
2.此表可扩展。
3.此表后应附其他人员相应证明材料，供应商根据自身情况按详细评审要求提供证明材料，以反映对应评审因素真实性。


[bookmark: _Toc139471273][bookmark: _Toc137737748][bookmark: _Toc147601955][bookmark: _Toc139471155][bookmark: _Toc179645147][bookmark: _Toc208348212][bookmark: _Toc208348123]
6.类似项目业绩
	序号
	项目名称
	发包人
	金额
	时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上表格可扩展，在表格后按业绩要求提供证明材料。



[bookmark: _Toc2126][bookmark: _Toc73088879]（三）残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件
若供应商属于监狱企业或残疾人福利性单位，请供应商根据自身情况提供相关材料。


1.残疾人福利性单位声明函（按需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


    
	供应商：               （电子签章）

	


年  月  日



2.监狱企业证明文件（按需提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc26517045][bookmark: _Toc74918606][bookmark: _Toc149055038][bookmark: _Hlk102987217][bookmark: _Toc82784449][bookmark: _Toc103158591]
3.节能产品/环境标志产品（按需提供）
致（采购人名称）：
根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的以下产品为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况。
	序号
	本次采购需求中的产品
	品目
	规格型号
	证书编号
	生产者 （制造商）
	认证机构

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


后附节能产品/环境标志产品认证证书扫描件




	供应商：               （电子签章）

	


年  月  日

注：1.品名填写《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的名称（如：A02010104 台式计算机）；
2.规格型号、证书编号、生产者 （制造商）、认证机构根据供应商自身所投产品实际认证情况填写，但应确保所投产品的信息与产品认证证书、“全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）”或“中国政府采购网”中的环境标志产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）、节能产品查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）结果一致。
3.根据财库〔2019〕19号文规定（如在本项目采购公告发布之日起至响应文件提交截止时间前发布最新版本以最新版本为准），下列产品属于政府强制采购节能产品，供应商需提供节能产品认证证书或同等效力证明材料：★A02010104 台式计算机、★A02010105 便携式计算机、★A02010107 平板式微型计算机、★A0201060102 激光打印机、★A0201060104 针式打印机、★A0201060401 液晶显示器、★A02052301 制冷压缩机、★A02052305 空调机组、★A02052309 专用制冷、空调设备、★A020609镇流器、★A0206180203 空调机、★电热水器、★电热水器、★普通照明用双端荧光灯、★A020910电视设备、★A020911 视频设备、★A060805 便器、★A060806 水嘴。
4.供应商提供节能产品或环境标志产品认证证书或同等效力证明材料中的认证机构及填报的认证机构须在市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的通知中参与实施政府采购节能产品及环境标志产品认证机构名录内，否则不予认可。

[bookmark: _Toc149055040][bookmark: _Toc19891027][bookmark: _Toc27406561][bookmark: _Hlk53162335]（四）供应商在响应文件中未提供虚假材料的承诺

致：云南省保山第一中学   
           （供应商名称）现对本单位参与的云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）（项目名称）提交的响应文件及磋商过程中签署的文件资料的真实性，郑重声明如下：
我单位参与本项目所提供的各项材料，包括但不限于资格证明文件、商务技术资料及《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、节能产品/环境标志产品认证证书（若有）等均是真实的。
我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。


	供应商：               （电子签章）

	


年  月  日





（五）构成响应文件的其他资料
若有，格式内容请自拟格式。


第5章 [bookmark: q19][bookmark: q18][bookmark: _Toc20670][bookmark: _Toc427339195][bookmark: _Toc427306820]项目需求
一、项目概况
1.项目名称：云南省保山第一中学附属设施（连廊）建设项目（一期）。
2.项目概述：简要规格描述：新建 2 座连廊 ，总长度 65.9 米 ，总面积 257.01平方米；购置并安装电梯 1 部。包含但不限于：
（1）新建 1#连廊：连接教学楼（ 思齐院）三楼至图书馆三楼，钢框架结构，长度 33.4 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 130.26 平方米，主要用于师生从教学楼到图书馆查阅资料、借阅书籍的便捷通行，避免上下楼及户外绕行。
（2）新建 2#连廊：连接教学楼（见贤院）三楼至报告厅二楼，钢框架结构，长度 32.5 米，宽度 3.9 米，高度 6 米，面积 126.75 平方米，主要服务于师生参加报告厅各类会议、讲座、文艺活动等，实现教学区域与活动区域的无缝衔接。
（3）电梯安装：在办公楼（润泽楼）安装电梯 1 部，采用乘客电梯，额定载重量 1000kg，适配办公楼楼层高度，主要功能为解决办公楼内教职工垂直通行不便的问题，尤其方便老年教职工、携带文件资料及办公用品的教职工上下楼，提升办公便捷性；同时可兼顾残疾教职工、来访人员的通行需求，落实校园无障碍建设要求，完善办公楼服务功能，提升校园整体服务水平。
（4）连廊建设包含主体结构施工、屋面工程、墙面装修、地面铺装、栏杆安装、照明系统、消防系统、防雷系统及配套附属设施等全部工程内容；电梯安装包含电梯设备采购、安装调试、基坑处理、机房配套、安全检测等全部工程内容，确保连廊及电梯使用安全、美观、实用，与校园整体建筑风格保持一致。
（5）具体内容详见工程量清单。
（6）工程地点：云南省保山第一中学，采购人指定地点。 
二、技术质量要求
[bookmark: heading_12]质量标准：符合现行国家及行业施工质量统一验收标准和规范要求，一次性验收合格。
三、施工管理要求
[bookmark: heading_14]（一）校园专项施工管控
1. 施工时间严格规避上课、午休、晚自习及上下学高峰时段，规范作业时段，严禁噪音扰民、干扰教学。
2. 施工现场设置高度≥2.5m的标准化封闭围挡，实现施工区与师生通行区物理隔离，做好现场安全防护。
3. 严格落实扬尘、噪音管控措施，施工场地定期洒水降尘，建材、垃圾全覆盖堆放，选用低噪音施工设备，施工车辆校内限速行驶、禁止鸣笛，出场彻底冲洗。
4. 施工前全面排查校园地下给排水、通信、燃气等管线，做好避让和保护，严禁野蛮施工破坏现有设施；施工全过程做好原有建筑、绿化、道路成品保护，施工损坏部分完工后100%复原。
5. 施工人员统一登记管理，遵守校园管理制度，岗前开展安全及校园规范培训，杜绝违规行为。
[bookmark: heading_16]（二）安全文明施工
成交人全面承担施工现场安全生产主体责任，配备专职安全员，编制高空作业、消防安全、应急处置等专项方案；严格落实高空作业、用电作业安全防护措施，杜绝高空坠落、物体打击、触电等安全事故；施工垃圾分类收集、密闭清运，施工废水沉淀处理后接入校园污水管网，全程做到安全、文明、绿色施工，项目实施期间无安全责任事故。
[bookmark: heading_17]（三）工期：计划工期120个日历天，具体开工时间以采购人实际下达的通知为准；施工单位须优先利用假期窗口期开展主体施工，最大限度规避教学时段，减少施工噪音、场地占用对学校正常教学秩序的干扰。成交人须在进场3日内提交完整施工组织设计、专项施工方案及精准节点进度计划，严格按计划组织施工，严禁无故工期延误，因施工单位原因造成的工期滞后，由成交人承担全部违约责任。
四、验收及资料要求
1. 分项验收：主体结构、水电消防、电梯设备、装饰装修等分项工程完工后，逐一开展分项验收，验收合格后方可推进后续施工。
2. 竣工验收：一期工程全部完工后，成交人提交竣工验收申请，配合建设单位、监理单位、主管部门完成整体竣工验收。
3. 资料归档：需完整提交竣工图纸、材料设备合格证、检测报告、隐蔽工程记录、特种设备验收资料、施工日志、运维说明等全套竣工资料，整理成册移交建设单位存档。
[bookmark: heading_18]五、质保售后服务要求
1. 主体钢结构按设计使用年限50年标准执行；屋面防水工程质保期不少于5年；装修饰面、地面铺装、栏杆、照明、给排水、防雷、消防附属设施质保期不少于2年。
2. 电梯设备质保期不少于2年，质保期内免费提供定期巡检、维保、故障维修、配件更换服务；接到故障报修后2小时内响应，24小时内到场处置。
3. 所有配套电气、安防设备质保期不少于2年，质保期内非人为损坏免费维修、更换。
4. 质保期满前完成一次全面设备及工程巡检，出具巡检报告，免费为学校后勤管理人员开展设备操作、日常运维培训。质保期满后，提供长期优惠维保服务及技术支持。
[bookmark: heading_19]六、商务及其他要求
1. 本项目不组织踏勘。如供应商需要现场踏勘的，需先跟采购单位进行对接，按采购单位的相关要求，征得采购单位同意后进行踏勘， 踏勘现场所发生的费用及其一切风险由供应商自行承担。供应商应充分熟知校园场地、建筑高差、管线布局、施工限制等现场条件，成交后不得以现场条件差异为由提出费用变更、工期顺延等诉求。
2. 投标报价包含完成本项目一期全部建设内容的所有费用，涵盖人工、主材、辅材、设备采购、运输装卸、安装调试、专项检测、安全文明施工、围挡搭设、降噪降尘、垃圾清运、场地平整、绿化及原有设施复原、措施费、管理费、利润、规费、税金、验收备案、全套资料归档、质保维保、人员操作培训等全部费用。除建设单位书面盖章确认的正式设计变更外，成交人不得再以任何理由申请增加费用、顺延工期。
3. 成交人须严格服从建设单位、监理单位现场管理，严格遵守校园各项管理制度，规范施工流程，确保项目保质、保量、按期交付使用。
七、工程量清单：另册，详见附件。
[bookmark: _Hlk66174683]八、本项目中小企业划分标准所属行业：建筑业。


[bookmark: _Toc3074]第六章 磋商程序及方法
[bookmark: _Toc427306821][bookmark: _Toc427339196][bookmark: _Toc86124093][bookmark: _Toc348011981][bookmark: _Toc373844202][bookmark: _Toc24611][bookmark: _Toc191374457]磋商程序和方法前附表
	条款号
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	4.2.1
	实质性审查标准
	资格审查
	符合第二章“供应商须知”第4项规定

	
	
	符合性审查
	磋商保证金
	[bookmark: OLE_LINK19]符合第二章“供应商须知前附表”第15项规定

	
	
	
	响应文件
	[bookmark: OLE_LINK20]响应文件按采购文件要求进行编制、内容完整。
按照要求签字、盖章（仅针对★格式内容）

	
	
	
	磋商报价
	报价完整、只有一个磋商报价且未超过项目最高限价及公布的《最高投标限价公布表》中的任何一项

	
	
	
	工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，工程量清单报价完整，不存在有漏项、缺项，并在应签字盖章处签字、盖章。

	
	
	
	暂估价、暂列金
	工程量清单中设有暂估价、暂列金的，供应商已标价工程量清单应按采购人规定的金额计入报价

	
	
	
	电梯安装实施方式（★）
	供应商已在响应文件中明确电梯安装工程的实施方式：拟自行实施的，提供了供应商自身的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理））；拟专业分包的，按格式载明了分包单位名称、资质并附证书扫描件，分包单位具备相应资质且未再次分包。未载明电梯安装实施方式，或其载明的实施单位不具备相应资质的，按未实质性响应磋商文件要求处理。

	
	
	
	其它实质性要求
	实质性响应磋商文件中标注★条款内容；
响应文件中未含有采购人不能接受的附加条件；
未出现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	[bookmark: _Hlk66174725][bookmark: _Toc86124094][bookmark: _Toc348011982][bookmark: _Toc427306822][bookmark: _Toc347849269][bookmark: _Toc373844203]4.2.2
	详细评审标准
	综合评分法

	评审项目
	编列内容

	分值构成
	供应商的评审总得分（满分100分）＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为商务技术部分、报价部分2项评分因素的汇总得分。
商务技术部分F1：80分
报价部分F2：20分。

	商务技术部分F1
	序号
	评审内容
	评  审  标  准

	
	1
	施工组织方案（满分32分）
	1、评审内容：
（1）编制依据：须按国家法律法规、地方规章制度、采购人的要求进行编制；
（2）工程概况：依据采购人提供的工程量清单进行编制；
（3）施工部署：至少包括各个施工阶段的任务、目标等内容；
（4）施工准备：至少包括技术准备、资源准备、现场准备、组织与管理准备等内容；
（5）施工现场布置：至少包括施工区域划分、临时设施布置、安全与环保布置等内容；
（6）主要分部工程施工方案及措施：至少包括连廊主体钢结构施工、屋面及装修、栏杆安装、照明消防防雷系统、电梯安装调试等方面内容进行编制；
（7）重点与特殊部位施工措施和方法：至少包括重点与特殊部位的风险分析、应急处理等内容；
（8）施工组织管理：至少包括现场管理、成本管理、进度管理、环境管理等方面内容；
2、评分原则：
（1）提供的内容完全符合本项目采购需求的得满分32分；
（2）每缺一项内容扣4分；
（3）每项评审内容存在下列不足或有欠缺情形的扣2分。
（4）不足或有欠缺情形指：内容只做笼统概括、无落地举措，或未完全按评审内容要求的内容进行描述、或未围绕本项目实际采购需求，或未结合本项目采购标的、施工范围、采购人单位特点及需求对应进行阐述，或大量阐述与本项目采购标的无关的内容，偏离采购范围，或大量照搬采购需求，或出现其他项目信息，或前后内容表述冲突，或实施流程顺序错乱，因果关系不成立，无法自洽，或内容违背对应行业原理标准规范；或不符合客观常识。

	
	2
	质量、安全管理体系与措施（满分12分）

	1、评审内容：
（1）质量管理体系及措施：至少包括工程质量控制、管理及保证措施、供应商内部质量控制标准及体系；
（2）安全管理体系及措施：至少包括制定安全责任体系和制度，建立、健全安全管理组织体系等内容，安全检查及隐患整改方案、安全生产管理计划和实施、安全生产管理考核措施等内容；
（3）违约承诺及违约处罚措施：至少包括工程质量违约承诺及细化量化的违约处罚措施、未达到工程施工安全管理要求的违约承诺及细化量化的违约处罚措施。
2、评分原则：
（1）提供的内容完全符合本项目采购需求的得满分12分；
（2）每缺一项内容扣4分；
（3）每项评审内容存在下列不足或有欠缺情形的扣2分。
（4）不足或有欠缺情形指：内容只做笼统概括、无落地举措，或未完全按评审内容要求的内容进行描述、或未围绕本项目实际采购需求，或未结合本项目采购标的、施工范围、采购人单位特点及需求对应进行阐述，或大量阐述与本项目采购标的无关的内容，偏离采购范围，或大量照搬采购需求，或出现其他项目信息，或前后内容表述冲突，或实施流程顺序错乱，因果关系不成立，无法自洽，或内容违背对应行业原理标准规范；或不符合客观常识。

	
	3
	文明、绿色施工及环境保护管理体系与措施（满分9分）
	1、评审内容：
（1）文明施工管理体系及措施：至少包括管理目标、文明施工管理、监督与考核等内容；
（2）绿色施工管理体系及措施：至少包括管理框架与职责体系、环境保护措施、资源节约措施等内容；
（3）环境保护管理体系及措施：至少包括管理目标、环境保护措施、监督与考核等内容。
2、评分原则：
（1）提供的内容完全符合本项目采购需求的得满分9分；
（2）每缺一项内容扣3分；
（3）每项评审内容存在下列不足或有欠缺情形的扣1.5分。
（4）不足或有欠缺情形指：内容只做笼统概括、无落地举措，或未完全按评审内容要求的内容进行描述、或未围绕本项目实际采购需求，或未结合本项目采购标的、施工范围、采购人单位特点及需求对应进行阐述，或大量阐述与本项目采购标的无关的内容，偏离采购范围，或大量照搬采购需求，或出现其他项目信息，或前后内容表述冲突，或实施流程顺序错乱，因果关系不成立，无法自洽，或内容违背对应行业原理标准规范；或不符合客观常识。

	
	4
	工程进度计划、资源配备计划与保证措施（满分12分）
	1、评审内容：
（1）工程进度计划及保障措施：按工期承诺编制进度计划及对应的工期保障措施；
（2）资源配备计划及保障措施：至少包括完成本工程所需的劳动力计划、施工机具计划、周转材料计划及主要材料一次性需用量计划及相对应的保障措施；
（3）违约承诺及违约处罚措施：与工期进度计划及资源配备计划相对应的违约承诺及细化量化的违约处罚措施。
2、评分原则：
（1）提供的内容完全符合本项目采购需求的得满分12分；
（2）每缺一项内容扣4分；
（3）每项评审内容存在下列不足或有欠缺情形的扣2分。
（4）不足或有欠缺情形指：内容只做笼统概括、无落地举措，或未完全按评审内容要求的内容进行描述、或未围绕本项目实际采购需求，或未结合本项目采购标的、施工范围、采购人单位特点及需求对应进行阐述，或大量阐述与本项目采购标的无关的内容，偏离采购范围，或大量照搬采购需求，或出现其他项目信息，或前后内容表述冲突，或实施流程顺序错乱，因果关系不成立，无法自洽，或内容违背对应行业原理标准规范；或不符合客观常识。

	
	5
	项目管理机构配置（满分12分）
	（一）项目经理（4分）
提供了项目经理的简历表，2023年1月1日至今每担任过1项类似项目业绩（钢结构工程或连廊/天桥新建工程或房屋建筑工程或电梯安装工程等）的得2分，此部分最多得4分。
（二）项目团队人员配置（8分）
1、供应商拟派的本项目项目团队人员除项目经理外包括：施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员，具备执业证书得4分，否则不得分。
2、供应商对拟派的施工项目团队对岗位职责进行了明确说明（主要岗位包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、资料员），得4分，否则不得分。
注：项目团队人员须提供身份证、劳动合同及提交响应文件截止之日前3个月内任意一个月的缴纳社会保险记录、以及对应人员执业证书（按自身情况提供）。
项目经理业绩证明材料为竣工验收证明材料，业绩证明材料须体现对应人员姓名、日期。日期以竣工验收证明上的日期为准。放置对应人员简历表证明材料之后。
未提供或提供的证明材料无法清晰反映对应评审因素的，导致磋商小组无法认定时，不予认可。

	
	6
	类似业绩（满分3分）
	供应商每提供1个2023年1月1日至递交响应文件截止时间前类似项目业绩（钢结构工程或连廊/天桥新建工程或房屋建筑工程或电梯安装工程）得1分，满分3分；未提供类似项目业绩证明材料的不得分。
注：1.此项评审以供应商提供的合同文件（合同首页，签字盖章页，落款页）或中标/成交通知书（含项目名称、中标/成交时间、中标/成交单位）或竣工验收证明作为评审依据，日期以合同签订日期或中标/成交通知书发出日期或竣工验收证明上的日期为准，因供应商所提供的业绩内容无法清晰反映对应评审因素，导致磋商小组无法认定时，不予认可。

	报价部分F2
	磋商报价得分（满分20分）
	1、本次竞争性磋商允许二次报价。供应商的二次报价即为最终报价。报价部分评审以供应商二次报价为准。
2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评审基准价。
根据各供应商磋商总报价按照以下规则进行打分。
（1）算术修正报价
若存在算术修正，应按修正后的磋商总报价进行评标基准价和磋商报价得分计算
（2）政策优惠报价——小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策
若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的磋商总报价进行评标基准价和磋商报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。
（3）评标基准价＝满足磋商文件要求且磋商总报价最低的磋商报价为评标基准价；
（4）得分计算：满足磋商文件要求且磋商总报价最低的磋商报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商总报价）×20



1. 磋商方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选人。
2．评审工作程序
（1）采购代理机构经办人开启响应文件解密；
（2）供应商对响应文件进行解密；
（3）供应商对响应文件进行线上签字；
（4）磋商顺序：按“政采云”系统的编号顺序；
（5）实质性审查：
磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。未对竞争性磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。
在竞争性磋商文件及程序符合法律规定的前提下，提交响应文件或对竞争性磋商文件做出实质响应的供应商少于3家时，应终止磋商，重新组织采购。
（6）磋商或最终报价；
通过实质性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。磋商小组所有成员集中与单一供应商按“政采云”系统的编号顺序为磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。
①在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
②对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 
③供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。
④各供应商进行报价：磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺以书面形式确认，在规定时间内提交并进行二次报价。二次报价为最终报价，最终报价不得高于其首次报价。最终报价文件在政采云平台按要求填报，在规定的时间内提交后统一开启，供应商未在规定时间按要求提交最终报价的，视为未进行最终报价及放弃参加磋商权利，按照无效响应文件处理。
若已提交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分。
（8）报价评审。
（9）结果汇总及推荐成交供应商。
3．磋商内容
3.1采购项目的技术、服务要求及合同草案条款等内容。
4.评审原则与评审方法
4.1评审原则
（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。
（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审总得分且最后报价相同的，按照商务技术部分得分由高到低的顺序推荐，所有得分均相等的，依次按商务技术部分评审内容序号顺序得分由高到低推荐成交候选人。
（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
（4）磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
（5）评审中若遇特殊问题，由磋商小组根据有关法律、法规研究决定。
4.2评审标准
4.2.1 实质性审查标准
实质性审查标准详见“磋商程序和方法前附表”。有一项不符合磋商标准的，不通过实质性审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。
4.2.2详细评审标准
本办法采用综合评分法，评审时按前附表规定的商务技术部分（F1）与报价部分（F2）顺序评分，磋商小组根据竞争性磋商文件规定的评审标准对通过实质性审查的响应文件进行独立评审和打分后，并计算出供应商的评审总得分。
（1）按本章前附表的规定对商务技术部分评分，得分F1；
（2）按本章前附表的规定对报价部分评分，得分F2；
（3）按本章前附表的规定计算总得分。
（4）统分原则：
商务技术部分（F1）得分由磋商小组成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
报价部分（F2）得分由磋商小组集中评审打分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
（5）磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
4.3 磋商结果
磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评审报告。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交人。
[bookmark: _Hlk6218910]5.政府采购政策：
5.1中小企业扶持政策
5.1.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评审方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评审方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。
5.1.3评审方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《响应文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5.1.5根据政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46号）的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在价格评分（商务评审）时给予最终报价3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分（磋商报价评审）。
注：①若本项目为非专门面向中小企业采购的项目，则须执行价格评审优惠的扶持政策。
②若本项目为专门面向中小企业采购的项目，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。
5.2监狱企业
5.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
5.3残疾人福利性单位
5.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
5.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.4节能、环境标志产品
5.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
5.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。
★5.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品，供应商必须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。供应商必须选报，否则按不实质性响应竞争性磋商文件要求处理。
注：本项目采购清单中无政府强制采购节能产品品目，本条不适用。
5.4.4供应商应在响应文件中所提供产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
5.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
★6．无效情况说明
响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理： 
6.1在规定的截止时间之后递交响应文件的； 
6.2未按采购文件规定在要求签署、盖章处签署、盖章的； 
6.3未按规定交纳磋商保证金的； 
6.4不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的； 
6.5报价超过最高限价的；
6.6未在规定时间内进行二次报价的；
6.7磋商小组认为供应商的报价明显不合理或者低于成本且不能证明其报价合理性的；
6.8未全部响应竞争性磋商文件规定的实质性要求的； 
6.9不符合法律、法规规定的其他情形。
7．响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）公布第一次报价时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。★如果供应商不接受修正后的报价或未在规定时间内确认的，视为未实质性响应竞争性磋商文件的要求。
8．异常低价审查程序
★磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按无效响应文件处。
 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库【2026】2号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价65%； 
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。★投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
1


