闽南师范大学小规模工程设计、监理单位库

管理办法（2024年修订）

第一章  总  则

第一条 为规范学校小规模工程项目设计、监理的采购活动，提高工程质量和效益，根据《闽南师范大学修缮项目管理办法》，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校采购控制价在10万元（不含）以下的各类小规模工程中有关设计、监理的服务项目，均适用本办法。

第三条 本办法所称设计、监理单位库，是指通过公开采购选取的具有一定资质的工程设计、监理单位储备。

第四条 设计、监理单位库管理应遵循公开择优、考核评价、动态建设的原则。

第二章 设计、监理单位库的使用

第五条 学校各单项计费额在10万元（不含）以下的设计、监理小规模工程项目，原则上从设计、监理库中抽取设计、监理单位。若有特殊资质要求或其他有特殊情况的项目，可按有关规定另行选择。

第六条  设计、监理项目按以下方式从设计单位库、监理单位库中随机抽取：

（一）工程项目经基建处审核后，在学校招投标信息网、基建处网站公示工程项目设计、监理库随机抽取公告，公告期一个工作日。根据学校年度小规模工程工作安排可提前抽取设计、监理单位。设计单位可按三个(或以下)单项工程合并一个项目抽取，但工程项目预算审核价总和不得超过222万元；监理单位可按五个（或以下）单项工程合并一个项目抽取，但工程项目预算审核价总和不得超过303万。

（二）由基建处相关人员（不少于三人）随机抽取工程项目的工程设计、监理单位。分三次抽取号码球：第一次为第三成交候选人，第二次为第二成交候选人，第三次为第一成交候选人。如若第一成交候选人弃权，则由第二成交候选人成交，以此类推。若成交单位有3个及以上未竣工验收合格的学校在建项目，原则上不再参与新项目的抽取（应急抢修项目除外）。

（三）抽取结果在学校招投标信息网、基建处网站公示一个工作日，公示结束后成交单位在规定时间内提交响应文件并领取成交通知书，签订设计、监理合同。

第七条 应急或抢修的工程项目，可直接从设计、监理库中指派，或从库外另行委托，并按规定及时办理相关手续。

第三章  控制价及优惠率的确定

第八条  工程项目设计单位抽取的控制价为工程预算审核价*4.5%*优惠率。优惠率采用固定优惠率，预算审核价在100万以下的工程项目优惠率为20 %，即成交价为工程预算审核价*4.5%*（1-20%）；预算审核价在100-222万元的工程项目优惠率为30%，即成交价为预算审核价*4.5%*（1-30%）。[项目未完成：①项目只进行到方案设计阶段，方案已完成未进行施工图设计，设计费用计算方式：以工程项目估算价作为计费基数，按设计成交价的30%支付；②项目已完成施工图设计但未作预算审核，设计费用计算方式：以工程项目估算价或预算价（如果预算价已出）作为计费基数，按设计成交价的70%支付；③项目已完成施工图设计且预算审核完成，设计费用计算方式：以工程项目预算审核价为计费基数，按设计成交价的80%支付。

第九条 工程项目监理单位抽取的控制价为工程预算审核价*3.3%*优惠率。优惠率采用固定优惠率，预算审核价在100万以下的工程项目优惠率为20 %，即成交价为工程预算审核价*3.3%*（1-20%）；预算审核在100-303万元的工程项目优惠率为30%，即成交价为预算审核价*3.3%*（1-30%）。

第四章 设计、监理费支付

第十条 工程预算审核完成后支付设计费的80%，工程竣工验收合格后支付至设计费的100%。

第十一条 工程竣工验收合格后支付监理费的70%，工程结算完成后支付至监理费的100%。

设计、监理单位支付费用时应按学校规定提交相应票据。

第五章  入库设计、监理单位的考核管理

第十二条 入库设计、监理单位实行考核评价机制。

工程项目竣工验收合格后，基建处对设计、监理单位进行考评。

基建处根据单项项目的考评，对设计、监理单位进行年度综合考评，年度考评得分最终按各项目考评分的平均值计算。入库单位年度考核为合格及以上（年度考评得分≥80分）在服务期限内（二年）可继续留库；年度考核被评为“不合格”（年度考评分＜80分）下一年度被淘汰。年度内未承接项目的设计、监理单位，不列入考评范围，下一年度继续留库。（小规模工程设计、监理库考核表见附件）

第十三条 对入库设计、监理单位实行淘汰机制。有下列情形之一的单位，将被即时淘汰出工程设计、监理库：

（一）单位的资质被降级或变更，不适合承担相关工程项目的设计、监理或已不符合入库条件；

（二）单位被政府主管部门列入建筑市场主体黑名单；

（三）不及时提交相关成果资料，且在采购人催告的合理期限内仍未完成，影响学校正常工作；

（四） 因设计、监理不到位发生工程质量问题、安全责任事故；

（五）被抽中后拒绝承接项目或拒绝承担指定的应急抢险项目的；或不在规定时间内领取成交通知书及签订合同；

（六）发现设计监理单位有不廉洁行为；

（七）发现设计监理单位在工程施工监督过程及工程相关资料的盖章确认过程中对施工单位存在吃拿卡要等行为；

（八）施工单位提交工程相关资料到设计监理单位盖章确认，如工程资料属实且符合要求，设计监理单位需在七个工作日内盖章确认完成，如无特殊原因逾期未给予确认视为存在上述第七条行为；

（九）存在对项目工程实施和学校造成不利影响的其他情形。

存在以上情形的单位，若在校已有正在实施的项目，仍应按合同约定履行完其职责。

第十四条 设计、监理单位库实行动态管理。基建处根据学校小规模工程的总量变化或项目要求，以及设计、监理单位在库数量情况，适时对设计、监理单位进行增补。

第六章    处罚机制

第十五条 监理单位派出的监理员应经常在工地巡查，仔细核对实际施工与设计图纸是否相符，并实行每日打卡制度（打卡方式由学校现场管理人员确定），在隐蔽工程及分项工程完工时均需到场验收。若被发现违反以上规定的情况，校方有权按合同予以处罚。

第十六条 监理单位应督促施工单位及时进行结算，并对施工单位提交的工程结算资料进行审核。

第十七条 最高累计罚金不超过30%监理费。

第六章  附则

第十八条 本办法由基建处负责解释。

第十九条 本办法自公布之日起施行。

附件1：

闽南师范大学小规模工程设计单位库项目考核评分表

设计单位：                             项目名称：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分 | 原因备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础分（80） | 80 | 80 |  |
| 2 | 设计 工期 （4分） | 1.工期提前完成一天加1分，最高加4分； 2.工期因设计方原因延误一天扣1分，延误四天以上扣4分。 |  |  |
| 3 | 设计 过程 （6分） | 1.设计人员积极到项目现场核实场地现状的加2分； 2.设计方案一次性满足使用单位要求的加2分，因设计费原因不满足要求重新修改的一次扣2分； 3.设计施工图满足相关规范要求且与现状相符的的加2分； 4.发现不满足规范要求或与现状不符的一次扣2分。 |  |  |
| 4 | 预算及预算审核 （3分） | 1.积极配合预算及预算审核答疑的加1分，不配合扣1分； 2.预算及预算审核过程中未发现因设计错误被要求修改图纸的加2分； 3.预算及预算审核过程中因设计方原因错误被要求修改图纸一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 施工配合 （2分） | 1.能及时回复联系单出具设计变更的加1分； 2.及时参加各项验收的加1分； 3.不及时回复联系单及设计变更，或不能及时盖章导致工程工期延误的，每次扣1分； |  |  |
| 6 | 配合满意度 (5分) | 项目实施过中对设计单位的配合度及满意度的评价。 (好：5分，中3分，差0分) |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 现场管理人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：

闽南师范大学小规模工程监理单位库项目考核评分表

监理单位：                          项目名称：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 评分 | 原因备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础分（80） | 80 | 80 |  |
| 2 | 施工 工期 （4分） | 1.工期提前完成一天加1分，最高加4分； 2.工期因施工方原因延误一天扣1分，延误四天以上扣4分。 |  |  |
| 3 | 施工监理过程 （6分） | 1.施工过程监理人员能到位的加1分，发现监理人员不到位的一次扣1分； 2.发现施工单位不按图施工的一次扣2分，无此情况加1分； 3.发现施工单位不按安全文明施工要求施工的一次扣1分，无此情况加1分； 4.监理单位发现施工单位不按图施工或不按安全文明施工的一次加1分，最高加3分。 |  |  |
| 4 | 验收 （2分） | 1.项目一次性竣工验收合格的加2分； 2.第一次验收不合格的扣1分，整改后仍然验收不合格的扣2分； |  |  |
| 5 | 配合满意度 (5分) | 项目实施过中对监理单位的配合度及满意度的评价。(好：5分，中3分，差0分) |  |  |
| 6 | 其他 3分) | 1.施工结算资料及时提交加1分；竣工验收后2个月仍未提交结算资料扣1分； 2.施工结算资料提交时完整加2分；提交时不完整扣2分。 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |
| 现场管理人员： 年 月 日 |  |  |  |  |