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[bookmark: _Toc535180166][bookmark: _Toc29479]	第一章  招标公告	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务
招标公告
招标编号：E4501002816023756001   
1、招标条件
本招标项目南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务已由 兴宁区政府办文号:2024-A-792 下达了项目资金，项目法人为南宁市兴宁区农业服务中心，招标人为南宁市兴宁区农业服务中心，招标代理机构为广西大通建设监理咨询管理有限公司。项目已具备招标条件,现对本项目的全过程咨询服务进行公开招标。
[bookmark: _Toc8904][bookmark: _Toc6465]2、项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目名称：  南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务   
建设地点：  南宁市兴宁区       
计划总投资：  约21.15亿元          
建设内容如下：
水源提升工程（4座）：南宁市兴宁区昆仑镇集中连片供水工程、南宁市兴宁区三塘镇东山水库扩建工程、南宁市兴宁区五塘镇石圳水库扩建工程、南宁市兴宁区石楞水库扩建工程。
供水网提升工程（2个）：南宁市兴宁区农村供水智慧水厂项目、南宁市兴宁区农村供水管网工程巩固提升项目。
流域治理及灌区工程（2个）：兴宁区2025年三塘镇、五塘镇项目区小流域综合治理提质增效项目、广西南宁市沙江治理项目。
2.2 招标范围
南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务主要包括：项目规划、项目建议书编制、可行性研究报告编制，工程勘察设计、工程建设相关阶段专题报告编制、投融资咨询、工程施工建设管理服务、招标采购等。
服务期限：自签订全过程咨询服务合同之日起至项目竣工验收。
质量要求：合格。
2.3 本项目采用资格后审、综合评估法评标。
[bookmark: _Toc17214][bookmark: _Toc1379][bookmark: _Toc21497]3、投标人资格要求
3.1资质条件：投标人具有独立法人资格，须同时具有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或以上资质、工程设计水利行业甲级或以上资质、中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级专业资信（及以上）（专业包含水利水电），在人员、设备、技术等方面具有承担本项目的勘察设计和建设管理能力。
3.2财务要求：投标人近3年（2021年～2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，财务报表不能连续3年亏损，亏损总额不能超过注册资本）。
3.3业绩要求：2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），至少完成或新承接 1 项及以上水利工程全过程工程咨询或水利工程勘察设计项目业绩。
3.4信誉要求： 
在最近三年（2021年1月1日至截标日）内不得有下列行为：
①被《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn）或《信用中国（广西）》（http://www.gxcredit.gov.cn）列为受惩名单，受惩内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；
②被《国家企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
③投标人、法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5人员要求：
拟投入本工程的咨询人员必须是在本单位聘用的人员，并持有相应的执业资格证书或岗位证书：
（1） 项目负责人1人，具有水利工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
（2） 勘察项目负责人1人，具有水利工程或水文地质或工程地质或工程及水文地质或岩土工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
（3） 设计项目负责人1人，具有水利工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
注：以上投入本项目人员不能为同一人。
3.6其他要求
（1）投标人拟投入的项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人相应的证件、证书必须有效。
（2）拟投入本工程的所有人员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费证明，以证明其为本单位人员（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月的参保缴费证明）。如拟投入人员为退休人员返聘的，须提供其退休证明材料及聘用单位购买的团体意外伤害保险证明材料（在有效期内），国家和社会政府对退休人员和企业、社保缴费有专门规定的，从其规定。
3.7本次招标 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc22482][bookmark: _Toc5037]4、招标文件的获取
[bookmark: _Toc3646][bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc2722]本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在全国公共资源交易平台（广西 · 南宁 ）下载招标文件、图纸、技术资料等文件。
5、投标文件的递交
5.1加密的投标文件通过广西壮族自治区公共资源电子交易系统提交，截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年1月2日9时30分。
5.2本项目不需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定：将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后，于投标截止时间前提交到广西壮族自治区公共资源交易平台系统，逾期提交的或者未提交指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/）、全国公共资源交易平台(广西.南宁)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）发布。
7、注意事项
7.1 投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理，详见http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html。 
7.2 本次招标使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：http://ggggjy.gxgg.gov.cn:18080/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的，操作流程详见：“桂交易移动CA”APP下载。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统（不见面），请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:18080/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）使用个人CA数字证书签到，并使用加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件。 
7.3 以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密，以CA锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 
8、联系方式
招标人：南宁市兴宁区农业服务中心
地  址： 南宁市厢竹大道63号
邮  编：530002
联系人：范安兴
电  话：0771-3290776
传  真：/ 
招标代理机构：广西大通建设监理咨询管理有限公司
地   址：南宁市科园大道33号盛世龙腾A座十三楼
邮   编：530000
联系人：黄碧珠
电   话：0771-3810592/0771-4819322
传   真：/
电子邮箱：gxdtzbzx@126.com
网   址：/
交易服务部门：南宁市公共资源交易中心
监督部门：南宁市水利局
监督电话：0771-3110110

          招标人：南宁市兴宁区农业服务中心（盖单位公章）
          法定代表人（或其授权的项目负责人）：        （签字）
          招标代理机构：广西大通建设监理咨询管理有限公司（盖单位公章）
          法定代表人（或其授权的项目负责人）：        （签字）
                                2024年12月11日



[bookmark: _Toc535180167][bookmark: _Toc15479]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc535180168]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：南宁市兴宁区农业服务中心
地  址：南宁市厢竹大道63号
邮  编：530002
联系人：范安兴
电  话：0771-3290776

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：广西大通建设监理咨询管理有限公司
地   址：南宁市科园大道33号盛世龙腾A座十三楼
邮   编：530000
联系人：黄碧珠
电   话：0771-3810592/0771-4819322
传   真：/
电子邮箱：gxdtzbzx@126.com

	1.1.4
	[bookmark: _Toc221950017]项目名称
	南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务

	1.1.5
	建设地点
	南宁市兴宁区

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政资金以及地方自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实到位

	1.3.1
	招标范围及建设内容
	建设内容如下：
水源提升工程（4座）：南宁市兴宁区昆仑镇集中连片供水工程、南宁市兴宁区三塘镇东山水库扩建工程、南宁市兴宁区五塘镇石圳水库扩建工程、南宁市兴宁区石楞水库扩建工程。
供水网提升工程（2个）：南宁市兴宁区农村供水智慧水厂项目、南宁市兴宁区农村供水管网工程巩固提升项目。
流域治理及灌区工程（2个）：兴宁区2025年三塘镇、五塘镇项目区小流域综合治理提质增效项目、广西南宁市沙江治理项目。

招标范围：
南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务主要包括：项目规划、项目建议书编制、可行性研究报告编制，工程勘察设计、工程建设相关阶段专题报告编制、投融资咨询、工程施工建设管理服务、招标采购等。

	1.3.2
	服务期
	全过程咨询服务期限：自签订全过程咨询服务合同之日起至项目竣工验收。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：投标人具有独立法人资格，须同时具有工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级或以上资质、工程设计水利行业甲级或以上资质、中国工程咨询协会颁发的工程咨询甲级专业资信（及以上）（专业包含水利水电），在人员、设备、技术等方面具有承担本项目的勘察设计和建设管理能力。
2、财务要求：投标人近3年（2021年～2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表，财务报表不能连续3年亏损，亏损总额不能超过注册资本）。
3、业绩要求：2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），至少完成或新承接 1 项及以上水利工程全过程工程咨询或水利工程勘察设计项目业绩。
4、信誉要求：
在最近三年（2021年1月1日至截标日）不内不得有下列行为：
①被《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn）或《信用中国（广西）》（http://www.gxcredit.gov.cn）列为受惩名单，受惩内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；
②被《国家企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
③投标人、法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录。
5.人员要求：
	序号
	职位及最低人数要求（人）
	备注

	1
	项目负责人（1人）
	

	2
	专业咨询负责人（共2人），具体为以下2人：
（1）勘察项目负责人
（2）设计项目负责人
	


（1）项目负责人1人，具有水利工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
（2）勘察项目负责人1人，具有水利工程或水文地质或工程地质或工程及水文地质或岩土工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
（3）设计项目负责人1人，具有水利工程相关专业高级或以上技术职称。（专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书所填专业为准）。
注：以上投入本项目人员不能为同一人。
6．其他要求
（1）投标人拟投入的项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人相应的证件、证书必须有效。
（2）拟投入本工程的所有人员必须提供本年度的职工养老保险个人账户对账单或社保部门出具的开标当月前最近连续3个月的参保缴费证明，以证明其为本单位人员（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月的参保缴费证明）。如拟投入人员为退休人员返聘的，须提供其退休证明材料及聘用单位购买的团体意外伤害保险证明材料（在有效期内），国家和社会政府对退休人员和企业、社保缴费有专门规定的，从其规定。
（3）本项目不接受联合体投标。	
投标人资格审查内容以本款规定的内容为准。投标人资质（资格）条件、能力和信誉不符合上述要求的视为不合格。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：①联合体所有成员数量不得超过2家；②必须以投标的设计单位作为联合体牵头人，联合体应签订联合体协议并明确各成员在合同工程中所承担的专业工程或工作内容及范围。联合体各方应当具备联合体协议书中承担相应专业工程的资质；不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	√允许，分包内容要求： 除勘察设计外，咨询人可以将不在本企业资质范围内的业务、或资质较低的业务、或资质符合要求但不具备相应能力的业务分包给其他具有相应资质和能力的企业；本项目招标人不允许分包单位人员作为专业咨询负责人，分包单位的人员、信誉、业绩均不能作为加分条件。
对分包人的资质要求： 分包单位的资质能力必须满足项目建设需求。
（备注：1、招标人可自行确定是否允许分包单位人员作为专业咨询负责人，若允许分包单位人员作为专业咨询负责人的，投标人应当在分包协议中约定相关权利与责任；2、允许带分包协议投标的，分包单位的人员、业绩均可用在对应的分包项中给予对应的加评分。）

	1.12
	偏离
	√不允许
□允许，允许偏离幅度及其处理方法

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清、答疑、修改、补充通知等内容。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：投标截止时间前10日
形式：通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统以书面形式提出。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在发布招标公告的网站上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。

	2.2.3
	投标人对澄清的确认
	投标人自行在网上查阅，无需确认。投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在发布招标公告的网站上发布修改公告，但不指明修改问题的来源。

	2.3.2
	投标人对修改的确认
	投标人自行在网上查阅，无需确认。投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

	3.2.3
	
投标报价
	（1）本项目投标报价方式：
投标采用费率报价的方式进行报价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
本次投标报价总咨询服务费用费率报价与各项专项服务费用费率报价一致。
各项专项服务费=经财政评审的确定的费用×投标报价费率（各专项费用结算按照财政投资评审的控制价审核计算式计算）
总咨询服务费用为各项费用之和。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起  90	天（日历日） 

	3.4.1
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	3.5.2
	[bookmark: _Toc256694549][bookmark: _Toc256690673]近年财务状况的年份要求
	近3年（2021年至2023年）

	3.5.3
	近年承担的类似项目的年份要求
	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）

	3.5.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	投标截止日期前3年。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	（1）单位公章必须与资质证书、营业执照名称一致；
（2）招标文件中所有要求投标人的法定代表人签名的地方，投标人法定代表人应签字或加盖电子印章；
（3）招标文件中所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位电子公章（法定名称）。

	4.1.2
	未加密的电子投标文件光盘的密封和标识
	不需要提供未加密的电子投标文件光盘

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	4.2.2
	递交投标文件的地点
	电子投标文件由投标人在投标时间截止前自行在广西壮族自治区公共资源交易平台系统上传；
如采用不见面开标无需提交非加密电子投标文件。

	4.3.3
	是否退还投标文件
	√ 否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
[bookmark: EBe8e09c1b43fb402583b5cc3f71c64aa6]开标地点：南宁市公共资源交易中心或网上开标室，在网上开标室参与开标的投标单位通过 CA 锁登录广西壮族自治区网上开标子系统。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: _Toc221950078]评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人（含技术类专家和经济类专家）；
评标专家确定方式：评标前在广西壮族自治区公共资源交易中心综合评标专家库随机抽取水利评标专家。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	按投标人最终评审得分由高到低顺序推荐前三名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：发布招标公告的媒介
公示期限： 3个工作日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否

	7.6.1
	履约担保
	无需缴纳履约保证金。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	业绩
	2019年1月1日至今（以合同签订时间为准），至少完成或新承接 1 项及以上水利工程全过程工程咨询或水利工程勘察设计项目业绩。

	10.2
	开标会上投标人必须提供的材料
	参与开标的投标单位通过 CA 锁登录广西壮族自治区网上开标子系统网上开标。 

	10.3
	中标人的投标文件
	中标人须在签订合同前向招标人另行提交纸质投标文件3 份。当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。

	10.4
	投标人提交电子投标文件的要求
	[bookmark: EB9f74b455d8ee4c099056785bf15af7d9]电子投标文件格式：
加密格式（*.GXTF）、未加密格式（*.NGXTF）
投标人登陆广西壮族自治区公共资源交易平台系统上传加密的电子投标文件，投标人必须携带生成投标文件时所使用的企业CA锁或“桂交易移动CA”参加现场或网上开标，对电子投标文件进行解密，否则，由此造成投标文件不能解密评审的后果由投标人自行承担。

	10.5
	增值税计税方式
	☑简易计税法 
□一般计税法

	10.6
	投标人有关犯罪记录信息核实
	在中标候选人公示期间，招标人可根据需要按有关法定程序核实犯罪记录信息。

	10.7
	招标文件解释顺序
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；
同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
	知识产权
	构成招标文件各个组成部分文件内容，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他用途。
招标人需要使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并且不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.10
	评标资料封存
	评标委员会完成评标后，广西壮族自治区公共资源交易平台系统应当按照规定封存评标资料。

	10.11
	招标代理费的支付
	招标代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件规定的费率累进计取。在中标通知书发出之前，由中标人一次性支付给招标代理单位。 

	10.12
	特别说明
	投标人不能将与其有隶属或组织关系的母公司和子公司的业绩作为自己的业绩，控股公司不能将其子公司的业绩作为自己的业绩，如属企业改制、企业更名的应提供有关证明材料。
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
招标文件内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。


[bookmark: _Toc301115722][bookmark: _Toc27689][bookmark: _Toc440990874][bookmark: _Toc509571815][bookmark: _Toc21244]
1. 总则
[bookmark: _Toc509571816]1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目全过程咨询服务进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc509571817]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc509571818]1.3  招标范围、计划工期及服务期
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本招标项目的计划工期及服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc509571819]1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。 
(1)资质条件：见投标人须知前附表；
(2)财务要求：见投标人须知前附表；
(3)业绩要求：见投标人须知前附表；
(4)信誉要求：见投标人须知前附表；
(5)人员要求：见投标人须知前附表；
(6)其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的施工单位；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）被依法暂停或者取消投标资格；
（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在最近三年内发生重大安全生产问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。
（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
[bookmark: _Toc509571820]1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。
[bookmark: _Toc509571821]1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc509571822]1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc509571823]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc509571824]1.9  踏勘现场
[bookmark: _Toc509571825]1.9.1招标人不组织踏勘现场，投标人可自行对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。
1.9.2  投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
1.9.3  招标人提供的参考资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10  投标预备会
1.10.1 招标人不组织投标预备会。
1.10.2 对投标人提出的问题，招标人将按第2.2条和第2.3条的规定处理。
1.10.3 在投标人须知前附表规定时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投标人须知前附表第2.2.2款规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，招标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc509571826]1.11  分包
[bookmark: _Toc221950130][bookmark: _Toc221950131]在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包项目的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包项目的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的项目和工程量。
[bookmark: _Toc509571827]1.12  偏离
[bookmark: _Toc440990875][bookmark: _Toc31024][bookmark: _Toc509571828]投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc6840]2. 招标文件
[bookmark: _Toc509571829]2.1  招标文件的组成 
本招标文件包括：
(1)招标公告；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)技术标准及要求；
(6)投标文件格式；
(7)投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc509571830]2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人对澄清的确认见投标人须知前附表要求。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc509571831]2.3  招标文件的修改
2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人对修改的确认见投标人须知前附表要求。
2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc509571832][bookmark: _Toc32466][bookmark: _Toc440990876][bookmark: _Toc12261]3. 投标文件
[bookmark: _Toc509571833]3.1  投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
 第一卷 商务资信文件
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）法定代表人的授权委托书；
（4）投标保证金；
（5）项目管理机构；
（6）资格审查资料；
（7）技术文件。
（8）其他资料
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
[bookmark: _Toc509571834]3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.2.4 投标报价采用的币种为人民币。
[bookmark: _Toc509571835]3.3  投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc509571836]3.4  投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的提交情况以公共资源交易平台系统记录为准。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，将对投标人采用电汇或者银行转账形式提交的投标保证金将不予退还；采用电子保函的，将要求保函开立人承担保证责任：
[bookmark: bookmark525]（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；	
[bookmark: bookmark526]（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
[bookmark: bookmark527]（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc509571837]3.5  资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件，另外需附基本账户银行开户证的扫描件。“近年财务状况”的具体年份要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc221950169]3.5.3 “近年新承接或完成的类似项目情况表”应附合同协议书或中标通知书、合同工程完工验收或竣工验收鉴定书（若有）的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc509571838]3.6  备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc509571839]3.7  投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应采用公共资源交易平台系统兼容的投标文件制作软件制作，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc440990877][bookmark: _Toc26717][bookmark: _Toc509571840]4. 投标
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未加密的电子投标文件光盘的具体包装要求见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _Toc13937]4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人应在投标人须知前附表规定的地点递交投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc22279]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc509571846][bookmark: _Toc440990878][bookmark: _Toc24099][bookmark: _Toc21206]5. 开标
[bookmark: _Toc509571847]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带授权委托书完整有效材料和生成投标文件时所使用的企业CA锁准时参加。
参加现场开标的，投标人的法定代表人或其委托代理人未携带完成材料或未按时到会的，招标人可将其视为未参加现场开标。
[bookmark: EBbe54ca2d0b0f41f3bfc7e4594d366190]参加网上开标的，投标人在开标时间前登录广西壮族自治区网上开标子系统（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:18080/BidOpening/）网上开标室，完成签到。未按时完成签到的，招标人可将其视为未参加网上开标。
既不参加现场开标也不参加网上开标的，招标人可将其投标文件按无效标处理。
[bookmark: _Toc509571848]5.2  开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； 
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
[bookmark: EBecde959063304576bf442393d6d0da90](4)投标人通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统对已递交的电子投标文档进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；使用广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）开标的，投标截止公布投标人名单后，由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:18080/BidOpening/）使用个人CA数字证书签到，并使用加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件； 
（5）主持人、招标人代表、记录人、监标人、见证人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；如采用不见面开标方式的，各投标人使用单位个人CA锁或“桂交易移动CA”在开标记录表上签章确认，超过10分钟没有进行签章，视为认可开标记录表的内容；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc17100]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采用不见面开标的，投标人在广西壮族自治区网上开标子系统提出异议；招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc6459]5.4 电子开标的应急措施
5.4.1电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来的攻击；
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经招标人同意并向招标监督部门报告后，可采用未加密的电子投标文件光盘开标。若仍无法正常开标，则对原有资料及信息作出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。
5.4.2投标人在个人解密开始后60分钟内完成投标文件的解密工作（以广西电子招标投标系统解密倒计时为准）。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件在规定时间内未解密的，经招标人同意并向招标监督部门报告后，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件光盘进行开标；如投标人电子光盘未提供或无法导入上传时，视为投标人撤销其投标文件。
5.4.3开标时显示保证金状态为未提交时，应通过当地交易中心、系统维护方以及银行核实原因。如果是因为投标人提交保证金的账号与诚信库备案的企业基本户不一致的，或者投标人提交的保证金金额少于招标文件要求的，招标人在开标时当场拒收其投标，不得进入评标。若是网络原因或者广西电子招标投标系统、银行系统原因导致的，并且银行最终确认投标人已按时足额提交了保证金的，可以继续进行开标。
[bookmark: _Toc440990879][bookmark: _Toc6868][bookmark: _Toc509571849][bookmark: _Toc19720]6. 评标
[bookmark: _Toc509571850]6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员； 
(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行 政处罚或刑事处罚的。
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc509571851]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc509571852]6.3  评标
[bookmark: _Toc440990880][bookmark: _Toc30347][bookmark: _Toc509571853]6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18045]7. 合同授予
[bookmark: _Toc16498]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于投标人须知前附表规定的时间。
[bookmark: _Toc12450]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc18541]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc11627]7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc2304]7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc26498]7.6 履约保证金
7.6.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc1385]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc10879][bookmark: _Toc440990881][bookmark: _Toc509571858][bookmark: _Toc24156][bookmark: _Toc509571861][bookmark: _Toc440990882][bookmark: _Toc21194]8.  纪律和监督
[bookmark: _Toc4768]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc26590]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc17373]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc22570]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc12316]8.5 投诉
8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc171][bookmark: _Toc17909]9. 是否采用电子招标投标
本招标项目采用电子招标投标方式。
10. [bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc509571867][bookmark: _Toc440990883][bookmark: _Toc286]需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：

招标文件澄清申请函
招标编号：

         （招标人名称）: 
经过仔细阅读      （项目名称）      招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清： 
1、
2、
……

投标人：            （盖单位公章）

      年   月   日














注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。




附件二：

招标文件澄清通知
招标编号：

各潜在投标人： 
经研究，对      （项目名称）      招标文件，作如下澄清： 
1、
2、
……
   






招标人或招标代理机构：            （盖单位电子公章）
法定代表人或其授权项目负责人：     （签字或加盖电子印章）
      年   月   日






注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc255907519][bookmark: _Toc256625988][bookmark: _Toc256164764][bookmark: _Toc256145671][bookmark: _Toc302084748]
附件三：


招标文件修改通知
招标编号：

各潜在投标人：
经研究，对      （项目名称）      招标文件，作如下修改：
１．……
２．……
……









招标人或招标代理机构：            （盖单位电子公章）
法定代表人或其授权项目负责人：     （签字或加盖电子印章）
      年   月   日








注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。
[bookmark: _Toc256145673][bookmark: _Toc256164766][bookmark: _Toc255907521][bookmark: _Toc302084750]
附件四：
  开标记录表

项目名称：                          
  开标时间：    年   月   日   时   分

	序号
	投标人名称
	投标人资质等级
	项目负责人

	
费率
	服务期
	投标人代表签名

	
	
	
	姓名
	专业
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	　
	
	
	
	　








招标人代表：        记录人：           监标人：         见证人：          
 
                                                       年     月     日

附件五：
×××××中标候选人公示

一、项目名称：
二、项目编号：
三、招标方式：
四、评标日期：
五、公示日期：
六、评标结果：
第一中标候选人：         
资质等级：
投标报价：
评审总得分：
全过程咨询服务期限：
项目负责人：    ，资格证书编号：  。
勘察项目负责人：
设计项目负责人：
资格审查业绩：
获得加分的业绩和奖项：
第二中标候选人：      
资质等级：
投标报价：
评审总得分：
全过程咨询服务期限：
项目负责人：    ，资格证书编号：  。
勘察项目负责人：
设计项目负责人：
资格审查业绩：
获得加分的业绩和奖项：
第三中标候选人：     
资质等级：
投标报价：
评审总得分：
全过程咨询服务期限：
项目负责人：    ，资格证书编号：  。
勘察项目负责人：
设计项目负责人：
资格审查业绩：
获得加分的业绩和奖项：
七、提出异议的渠道和方式
如对以上中标候选人的评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人在公示期间以书面形式向招标人提出异议。对不在公示期间提出或不符合规定的异议，招标人有权不予受理。
异议受理部门：           	联系电话：              
八、联系事项：
招标人：
地 址：
联 系 人： 
电    话：
传    真：
电子邮箱：
招标代理机构： 
地 址：
联 系 人： 
联系电话：
传    真：
电子邮箱：
监督部门： 
监督电话：

招标人或招标代理机构：        （盖单位电子公章）
法定代表人或其项目负责人：       （签字或加盖电子印章）
      年     月    日
[bookmark: _Toc302084751]
附件六：

×××××中标结果公示

一、项目名称：
二、项目编号：
三、评标日期：
四、公示发布日期：
五、中标结果
中标人：
资质等级：
中标价：
全过程咨询服务期限：
项目负责人：    ，资格证书编号：  。
勘察项目负责人：
设计项目负责人：

六、联系方式
招标人：
地 址：
联系人：
电 话：
传 真：
E-mail：
招标代理机构：
地  址：
联系人：
电  话：
传 真：
E-mail：
监督部门： 
监督电话：

招标人或招标代理机构：        （盖单位电子公章）
法定代表人或其项目负责人：       （签字或加盖电子印章）
                                        年     月    日
附件七：
[bookmark: _Toc221950336]中标通知书
编号：


                       （中标人名称）: 
你方于    （投标日期）  所递交的    （项目名称）     投标文件已被我方接受，经评标委员会评审，被确定为中标人。
中标价：                 
全过程咨询服务期限：                 
项目负责人：   （姓名），资格证书编号：    。
勘察项目负责人：   （姓名）。
设计项目负责人：   （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与招标人签订合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向招标人提交履约担保。
特此通知。

	招标人：        （盖单位公章）
	
	招标代理机构：        （盖单位公章）

	
	
	

	法定代表人：            （签字）
	
	法定代表人：            （签字）

	
	
	

	     年     月      日
	
	      年     月      日

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc256145675][bookmark: _Toc256164768][bookmark: _Toc302084752][bookmark: _Toc255907523]

附件八:

中标结果通知书（格式）
编号：

                          （未中标人名称）: 
我方已接受                    （中标人名称）于              （投标日期）所递交的  （项目名称）     投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！







招标人：                （盖单位公章）

                 年     月      日
51

[bookmark: _Toc535180179][bookmark: _Toc22057][bookmark: _Toc533948257][bookmark: _Toc535180180]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc2895]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc535180181]条款号
	条款名称
	评审因素
	评审内容

	1
	一般规定
	1.评标委员会不设专业评审小组。
2.评审开标会确定的所有有效文件。
3.形式评审或资格审查或响应性评审后，评标委员会否决不合格投标或者界定为投标无效，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，经评标委员会中不少于三分之二的委员记名表决同意，可以否决所有投标。

	
	评标方法
	1. 初步评审合格的投标文件进入详细评审。
2. 详细评审基准价，对进入详细评审的投标人的有效报价，按评分办法前附表 2.2.2进行计算。
3. 投标人报价得分，按评分办法前附表2.2.3和2.2.4 (3)进行计算。
4. 详细评审要求
（1）第一步，评审技术部分，由评标委员会各成员在认真评阅所有参加评审的技术部分后个人独立评分，技术部分得分为各成员评分的算术平均值。
（2）第二步，评标委员会集体评审商务部分。
（3）第三步，计算投标人报价得分。
（4）第四步，计算各投标人的最终评审得分。

	
	中标候选人排序方法
	最终评审得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由招标人自行确定。

	2.1.1

	形式评审标准

	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章投标人须知第3.7.3款规定

	
	
	投标文件
格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	证件有效期
	各证件是否在有效期内

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照。

	
	
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	其它
	投标文件未附有招标人不能接受的条件，未出现招标文件或法律法规规定的其它废标情形

	2.2.1
	分值构成 
	技术部分：40分；
商务部分: 45分；
投标报价: 15分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）有效报价范围：为通过资格评审、响应性评审、技术建议书评审合格、投标总价低于或等于招标控制价的报价。
（2）将有效报价范围内的投标总价，按由低到高的顺序依次排出名次。
（3）评标基准值（A）=（A1+A2+A3…+An）/n，An 为在有效报价范围内且与所有有效报价平均值偏差率在±20%（含）以内的报价（当所有报价均超过平均值偏差率±20%时，An为所有投标报价），n 为参与评标基准价计算的有效投标报价数量。
评标基准价：取所有有效投标人的投标报价算术平均值为评标基准价（若有效投标人在5家及以上，则去掉一个最高投标报价及一个最低投标报价后再平均）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 

	2.2.4
(1)
	技术部分（全过程咨询服务大纲）评分标准（40分）
	1.全过程工程咨询服务方案
（10分）
	咨询服务方案总体框架、包括对全过程工程咨询工作的认识、咨询方法、工作方法、咨询措施。
优（9.1-10）分：全过程工程咨询工作的认识合理、全面，咨询方法科学、合理，工作方法和咨询措施切实、可行；
良（8.1-9）分：全过程工程咨询工作的认识较全面，咨询方法较合理，工作方法和咨询措施可行；
中（7.1-8）分：全过程工程咨询工作的认识一般，工程咨询方法一般，工作方法和咨询措施基本可行；
差（6.1-7）分：全过程工程咨询工作的认识简单，咨询方法简单，工作方法和工程咨询措施简单。

	
	
	2.勘察设计工作方案
（8分）
	勘察、设计管理及工作方案总体框架，包括组织机构及岗位职责，测量、勘察、设计工作方案，进度、质量、安全保障措施，重难点分析及相应措施。
优（7.3-8）分：勘察设计组织机构设置科学合理、岗位职责划分明确，勘察工作方案、测量工作方案、设计工作方案思路清晰，能够充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，勘察设计进度、质量、安全的保证措施和项目勘察设计工作重点、难点分析及对策措施切实可行；
良（6.5-7.2）分：勘察设计组织机构设置合理、岗位职责较明确，勘察工作方案、测量工作方案、设计工作方案思路较清晰，能够较充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，勘察设计进度、质量、安全的保证措施和项目勘察设计工作重点、难点分析及对策措施可行；
中（5.7-6.4）分：勘察设计组织机构设置较合理、岗位职责基本明确，勘察工作方案、测量工作方案、设计工作方案思路基本清晰，能够考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，勘察设计进度、质量、安全的保证措施和项目勘察设计工作重点、难点分析及对策措施基本可行；
差（4.8-5.6）分：勘察设计组织机构设置简单、岗位职责不清晰，勘察工作方案、测量工作方案、设计工作方案思路简单，基本能够考虑到本项目的具体情况并采取简单措施，勘察设计进度、质量、安全的保证措施和项目勘察设计工作重点、难点分析及对策措施简单。

	
	
	3.招标采购工作方案
（6分）
	招标采购工作方案总体框架，包括招标采购整体方案、设备、材料、施工采购方案，采购进度及质量控制措施。
优（5.5-6）分：招标采购整体方案、施工招标方案、设备采购方案、主要材料采购方案总体框架、思路清晰，能够充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，采购进度及质量控制措施切实可行；
良（4.9-5.4）分：招标采购整体方案、施工招标方案、设备采购方案、主要材料采购方案总体框架、思路较清晰，能够较充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，采购进度及质量控制措施可行；
中（4.3-4.8）分：招标采购整体方案、施工招标方案、设备采购方案、主要材料采购方案总体框架、思路基本清晰，能够考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，采购进度及质量控制措施基本可行；
差（3.6-4.2）分：招标采购整体方案、施工招标方案、设备采购方案、主要材料采购方案总体框架、思路简单，基本能够考虑到本项目的具体情况，采购进度及质量控制措施简单。

	
	
	4.建设管理工作方案
（10分）
	建设管理工作方案总体框架，包括建设管理总体思路，项目策划、报批、建设、勘察设计、招标采购管理。
优（9.1-10）分：建设管理总体方案思路清晰，项目策划管理、项目报批管理、勘察设计管理、项目建设管理、招标采购管理能够充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施；
良（8.1-9）分：建设管理总体方案思路较清晰，项目策划管理、项目报批管理、勘察设计管理、项目建设管理、招标采购管理能够较充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施；
中（7.1-8）分：建设管理总体方案思路基本清晰，项目策划管理、项目报批管理、勘察设计管理、项目建设管理、招标采购管理能够考虑到本项目的具体情况并采取措施；
差（6-7）分：建设管理总体方案思路简单，项目策划管理、项目报批管理、勘察设计管理、项目建设管理、招标采购管理基本能够考虑到本项目的具体情况并采取简单措施。

	
	
	5.各项工作统筹协调方案
（6分）
	统筹协调方案总体框架，包括统筹协调总体方案及各阶段协调管理方案。
优（5.5-6）分：统筹协调总体方案思路清晰，项目决策阶段协调管理、勘察设计阶段协调管理、采购阶段协调管理、工程施工阶段协调管理、合同完工阶段协调管理能够充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施；
良（4.9-5.4）分：统筹协调总体方案思路较清晰，项目决策阶段协调管理、勘察设计阶段协调管理、采购阶段协调管理、工程施工阶段协调管理、合同完工阶段协调管理能够较充分考虑到本项目的具体情况并采取可行措施；
中（4.3-4.8）分：统筹协调总体方案思路基本清晰，项目决策阶段协调管理、勘察设计阶段协调管理、采购阶段协调管理、工程施工阶段协调管理、合同完工阶段协调管理能够考虑到本项目的具体情况并采取措施；
差（3.6-4.2）分：统筹协调总体方案思路简单，项目决策阶段协调管理、勘察设计阶段协调管理、采购阶段协调管理、工程施工阶段协调管理、合同完工阶段协调管理基本能够考虑到本项目的具体情况并采取简单措施。

	说明：1、各分项技术分由评委独立打分。技术部分得分为各成员单独打分后取算术平均值。
2、分值区间的得分中，“[”或“］”包含本数，“（”不包含本数。

	2.2.4
(2)
	商务部分评分标准（45分）
	1、投入的咨询人员素质和能力（20分）
	（1）项目负责人：满足项目负责人资格项要求的，得1分；同时具备注册土木工程师（岩土）、一级注册建造师（水利水电工程）、注册监理工程师、咨询工程师（投资）、一级造价师（水利工程），每有1项加1分，本项最多得6分；
（2）设计项目负责人：满足设计负责人资格项要求的，得1分；同时具备注册土木工程师（水利水电工程）的，加1分，本项最多得2分；
（3）勘察项目负责人：满足勘察负责人资格项要求的，得1分；同时具备注册监理工程师（水利工程施工监理）的，加1分，本项最多得2分；
（4）除项目负责人、设计项目负责人、勘察项目负责人外，项目组织机构成员中每有一位高级工程师及以上职称的，加0.5分，本项最多加5分，上述人员具有注册土木工程师(岩土)、注册土木工程师(水工结构)、注册测绘师、注册电气工程师(发输变电)、注册一级建筑师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册造价工程师（水利水电）、环境影响评价工程师、信息系统项目管理师、注册土木工程师(水利水电工程水土保持)执业资格的，每有一个证书加0.5分（多人持有同一证书的只计0.5分），本项最多加5分，合计满分10分。
（注：须提供身份证、学历证、职称证、资格证或注册证（若有）及其开标当月前最近连续3个月的参保缴费证明材料复印件。上述材料盖投标人单位公章，否则不予计分。）

	
	
	投标人业绩
（9分）
	1、自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来投标人独立已完成或新承接总投资1亿元及以上水利工程勘察设计业绩的，每有1个得3分，本项最高得3分。
2、自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来投标人独立已完成或新承接总投资10亿元及以上全过程工程咨询类似业绩的，每有1个得 2 分，本项最高得6分。
注：业绩需提供中标通知书和合同，以合同签订时间为准。

	
	
	投标人的信誉（16分）
	1、2019年1月1日至今（以获奖证书载明的时间为准），获得全国优秀工程咨询成果奖一等奖的，每项得1分；获得二等奖的，每项得 0.5分；获得三等奖的，每项得0.25分，本项最高得4分。
证明材料：提供获奖证书
2、2019年1月1日至今（以获奖证书载明的时间为准），以设计身份完成的水利项目获得中国水利工程优质（大禹）奖的，每项得2分，本项最高得2分。
证明材料：提供获奖证书
3、2019年1月1日至今（以获奖证书载明的时间为准），以设计身份完成的水利项目获得全国优秀水利水电工程勘测设计奖的，金质奖每项得2分，银质奖每项得1分，本项最高得2分。
证明材料：提供获奖证书
4、具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每有一个证书得1分，本项最高得4分；
证明材料：
（1） 提供证书扫描件截图并加盖公章。
（2） 提供查询截图加盖公章查询网址：www.cnca.gov.cn
5、同时具有水利建设市场监管服务平台企业信用（咨询类、勘察类、设计类、质量检测类）四个AAA等级评价结果且在有效期内的，得2分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。
6、投标人在具备有效安全生产许可证的基础上获得水利安全标准化一级单位证书的得2分。
注：以获奖证书颁发时间为准，同一个项目获得多项奖项的，不可重复计分。
（须提供相关证书扫描件)

	2.2.4
(3)
	投标报价评分标准
（15分）
	（1）以费率报价作为评分基础。按本章2.2.2选择的方式计算评标基准价（A）。
（2）以费率报价作为评分基础。按上述方式计算评标基准值（A）。
（3）投标人的报价(Bn)等于评标基准值(A)时得满分；采用直线内插法计算，投标人的报价(Bn)大于评标基准值(A)时，Bn-A>0的，每(+1%)值扣0.2分，扣完为止; 投标人的报价(Bn)小于评标基准值(A)时，Bn-A＜0的，每(-1%)值扣0.1分，扣完为止。


[bookmark: _Toc10029]
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。最终评审得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc22359]2. 评审标准
[bookmark: _Toc29466]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc17015]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）商务部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。 
2.2.2 评标基准价计算 
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。 /
[bookmark: _Toc13853]3. 评标程序
[bookmark: _Toc6377]3.1 初步评审
3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc20096]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。 
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc3639]3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc32333]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

[bookmark: _Toc535180183]
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水利水电工程全过程咨询服务合同


















项目名称：

发 包 人： 

咨 询 人：

签订时间：    年   月   日
[bookmark: _Toc11085][bookmark: _Toc519004629][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982]
第一部分 协议书


发包人（全称）：                      
咨询人（全称）：                      
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规和规章规定，以及遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   （项目名称）       全过程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
项目名称：       
项目地点：       
建设规模：       
计划投资：       
二、全过程工程咨询服务范围与服务内容
建设内容如下：
水源提升工程（4座）：南宁市兴宁区昆仑镇集中连片供水工程、南宁市兴宁区三塘镇东山水库扩建工程、南宁市兴宁区五塘镇石圳水库扩建工程、南宁市兴宁区石楞水库扩建工程。
供水网提升工程（2个）：南宁市兴宁区农村供水智慧水厂项目、南宁市兴宁区农村供水管网工程巩固提升项目。
流域治理及灌区工程（2个）：兴宁区2025年三塘镇、五塘镇项目区小流域综合治理提质增效项目、广西南宁市沙江治理项目。
南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务主要包括：项目规划、项目建议书编制、可行性研究报告编制，工程勘察设计、工程建设相关阶段专题报告编制、投融资咨询、工程施工建设管理服务、招标采购等。
[bookmark: _Toc351203482]具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件。
三、全过程工程咨询服务期
全过程工程咨询服务期：自签订委托合同开始至项目工程竣工验收，另加1年缺陷责任期。
计划开始服务日期：年月日。
计划完成服务日期：年月日。
具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。
[bookmark: _Toc351203484]四、合同价款	
1.报酬计取方式：             ；
2.签约合同价（暂定咨询服务费）
1.本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：暂定人民币（大写）______________________（¥___________元），最终以招标范围内经财政评审的确定的费用*中标报价费率确定。2.合同所列的服务费用均包含国家规定的增值税税金，税率为____。
[bookmark: _Toc351203485]五、发包人代表与咨询人项目总负责人
发包人代表：                。
咨询人项目负责人：             。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）通用合同条款； 
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的相关资料（如有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203490]九、签订地点
本合同在             签订。
[bookmark: _Toc351203491]十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十一、合同生效
本合同自                  生效。
[bookmark: _Toc351203493]十二、合同份数
本合同正本一式贰份、副本一式陆份，发包人执正本壹份、副本叁份，咨询人执正本壹份、副本叁份（当正本与副本内容不一致时，以正本为准）。



发包人：              （盖章）        咨询人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）
                    
组织机构代码：                     组织机构代码：            
纳税人识别码：                        纳税人识别码：              
地  址：                       地  址：               
邮政编码：                      邮政编码：           
法定代表人：                        法定代表人：               
委托代理人：                        委托代理人：               
电  话：                      电  话：             
传  真：                      传  真：             
电子信箱：                            电子信箱：           
开户银行：                     开户银行：           
账  号：                        账  号：             
时  间：      年     月    日         时  间：      年     月    日


[bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc519004630][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用条款
[bookmark: _Toc519004631][bookmark: _Toc351203495]
0. [bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc296503027]1.一般约定
0. [bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc351203496]1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “合同”是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括协议书、专用条款及其附件、通用条款、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如有）以及其他合同文件。
1.1.2 “合同协议书”是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.3 “中标通知书”是指构成合同的由发包人通知咨询人中标的书面文件。
1.1.4 “投标函”是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.5 “投标函附录”是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.6 “发包人要求”是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.7 “技术标准”是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.8 “其他合同文件”是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.9 “合同当事人”是指发包人和（或）咨询人。
1.1.10 “发包人”是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.11 “咨询人”是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
[bookmark: #go5]1.1.12 “分包人”是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.13 “发包人代表”是指由发包人指定针对本项目全过程工程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.14 “项目总负责人”是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.15 “联合体”是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为发包人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。
1.1.16 “全过程工程咨询服务”是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。
1.1.17 “全过程工程咨询基本服务”是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的项目管理、前期咨询、工程勘察、设计咨询、、招标采购等服务。基本服务费用包含在合同价格中。
1.1.18 “全过程工程咨询其他服务”是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。
1.1.19 “全部过程工程咨询延期服务”是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。
1.1.20 “全过程工程咨询相关资料”是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。
1.1.21 “全过程工程咨询成果文件”指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.22 “开始服务日期”包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。
1.1.23 “完成服务日期”包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 
1.1.24 “全过程工程咨询服务期”是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.25  “天”除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.26 “签约合同价”是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.27 “合同价格又称全过程工程咨询服务费”是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.28 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
0. [bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc296503029]1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
0. [bookmark: _Toc351203498][bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc337558730]1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
0. [bookmark: _Toc351203499]1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。
0. [bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc296346532]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件； 
（5）通用合同条款； 
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的有关资料（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
0. [bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033]1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
0. [bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc337558734]1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
0. [bookmark: _Toc337558738]1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。
0. [bookmark: _Toc519004632][bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc337558739][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc296503038]2. 发包人
0. [bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc337558740]2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。
发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。
2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。
2.1.3 发包人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。
2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
0. [bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。
0. 2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。
0. [bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc351203515]2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。
0. [bookmark: _Toc351203516]2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收
发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。
0. [bookmark: _Toc519004633][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296503045]3. 咨询人
0. [bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc296346547]3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。
3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
0. [bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748]3.2 项目总负责人
3.2.1 项目总负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目总负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目总负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。
3.2.2 咨询人需要更换项目总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目总负责人。咨询人擅自更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目总负责人确因患病、与咨询人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目总负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
0. [bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 主要咨询人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括勘察项目负责人、设计项目负责人等。
3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
0. [bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc296346552][bookmark: _Toc337558751]3.4 全过程工程咨询服务分包
3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定
咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。
具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。
3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定
咨询人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向发包人承担连带责任。
3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理
咨询人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。
0. [bookmark: _Toc351203526]3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。
0. [bookmark: _Toc519004634]4. 发包人提供的资料
0. 4.1 发包人提供的资料
发包人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。
0. 4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。
0. [bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc519004635][bookmark: _Toc337558758]5. 全过程工程咨询服务的要求
0. [bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1 全过程工程咨询服务的一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对咨询人的要求
5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。
0. 5.2 全过程工程咨询服务保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。
5.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
0. 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。
5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 
5.3.3 因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。
0. [bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc519004636][bookmark: _Toc337558767]6. 全过程工程咨询服务期
0. [bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc337558769][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]6.1 全过程工程咨询服务进度计划
6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制
咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。
6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。
0. [bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]6.2 全过程工程咨询服务期的开始
发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。
咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或首付款后，开始咨询服务工作。
0. [bookmark: _Toc351203547][bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296503073]6.3 全过程工程咨询服务进度延误
6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
在合同履行过程中，发包人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有： 
（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或首付款、进度款的；
（3）发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。
如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。
6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。
0. [bookmark: _Toc351203550][bookmark: _Toc296503077][bookmark: _Toc337558775][bookmark: _Toc296346578]6.4 暂停服务
6.4.1 发包人原因引起的暂停服务
因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，发包人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。
6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务
因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停服务
当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。
6.4.4 暂停服务后的复工
暂停全过程工程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。
除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。
0. [bookmark: _Toc351203551]6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果
6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。
6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。
0. [bookmark: _Toc519004637][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]7. 全过程工程咨询服务成果文件交付
0. 7.1 成果文件交付
全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
0. 7.2 文件签收
咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。
0. [bookmark: _Toc519004638]8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。
发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。
8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。
8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。
8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 
因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由发包人承担。
8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
0. [bookmark: _Toc519004639]9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。
0. [bookmark: _Toc519004640][bookmark: _Toc351203567]10. 合同价款与支付
0. 10.1 合同价款组成
发包人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）全过程工程咨询基本服务费用；
（2）全过程工程咨询其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
0. 10.2 合同价格形式
发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）其他价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
0. 10.3 定金或首付款
10.3.1 定金或首付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。首付款的比例由发包人与咨询人协商确定。
10.3.2 定金或首付款的支付
定金或首付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。
0. 10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
0. 10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
0. 10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。
0. [bookmark: _Toc519004641]11.变更与索赔
11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。
11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。
11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。
0. [bookmark: _Toc519004642]12. 专业责任与保险
12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
0. [bookmark: _Toc519004643]13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
0. [bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc519004645][bookmark: _Toc337558823]14. 不可抗力
0. [bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296346618]14.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
0. [bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc337558825]14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
0. [bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296503119]14.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
0. [bookmark: _Toc519004646]15. 合同解除
15.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。
15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
15.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
0. [bookmark: _Toc519004647][bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146]16. 争议解决
0. [bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc337558841]16.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
0. [bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296503148]16.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
0. [bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651]16.3仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
0. [bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc337558845]16.4争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
[bookmark: _Toc519004648][bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用条款
[bookmark: _Toc519004649]
0. 1. 一般约定
0. 1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：   补充协议     。
0. 1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件： 国家现行政策文件和实施过程中颁布的全过程工程咨询有关的文件 。
0. 1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家和行业现行与本工程相关的规程规范和标准  。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：             ；
提供国外技术标准的名称：             ；
提供国外技术标准的份数：             ；
提供国外技术标准的时间：             ；
提供国外技术标准的费用承担：             。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：              。
0. 1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准及要求；
（7）发包人要求；
（8）其他合同文件。
0. 1.6 联络
1.6.1 发包人和咨询人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人与咨询人联系信息
发包人接收文件的地点：  （签订合同时约定）      ；
发包人指定的接收人为：  （签订合同时约定）         ；
发包人指定的联系电话及传真号码： （签订合同时约定） ；
发包人指定的电子邮箱：   （签订合同时约定）  ；
咨询人接收文件的地点：  （签订合同时约定）   ；
咨询人指定的接收人为：  （签订合同时约定）   ；
咨询人指定的联系电话及传真号码： （签订合同时约定） ；
咨询人指定的电子邮箱：  （签订合同时约定）  。
0. 1.8 保密
保密期限：    。
0. [bookmark: _Toc519004650]2. 发包人
0. 2.1 发包人一般义务
2.1.4 发包人其他义务：
（1）发包人应在规定的时间内向咨询人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求咨询人违反国家有关标准进行设计。
（2）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改,以致造成咨询人勘察设计返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关条款。
（3）发包人应按本合同规定的金额和日期向咨询人支付咨询费。
（4）发包人要求咨询人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得咨询人同意，不得严重背离合理设计周期。
（5）对咨询人提供工作及生活住宿场所条件。
0. 2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                               ；
身份证号：                               ；
职    务：                              ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知咨询人。
0. 2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在 5 天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
0. [bookmark: _Toc519004651]3. 咨询人
0. 3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人（需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
0. 3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                              ；
执业资格及等级：                          ；
注册证书号：                             ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
咨询人对项目负责人的授权范围如下：  全权代表咨询人签署、处理本项目咨询过程中的文件及问题  。
3.2.2 咨询人更换项目总负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。
3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 14 天内更换项目负责人。
0. 3.3 主要咨询人员
3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限    。
0. 3.4 全过程工程咨询服务分包
3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定
允许分包的专业工程包括：  。
3.4.2 其他关于分包的约定：                        。
3.4.3 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括：                    。
3.4.4 分包服务费支付方式：                        。
0. 3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：  本项目不允许联合体   。
0. [bookmark: _Toc519004652]5. 全过程工程咨询服务的要求
0. 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求
5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：                 。
5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：  按通用条款执行  。
5.1.2.4 主要技术指标控制值及比例：                            。 
0. 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求
5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求： 详见附件3 。
0. [bookmark: _Toc519004653]6. 全过程工程咨询服务期
0. 6.1 全过程工程咨询服务进度计划
6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间： 签订合同后14天 。
合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 详见附件1 。
6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订
发包人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到计划后的7天内 。
0. 6.3 全过程工程咨询服务进度延误
6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误，咨询人有权要求发包人延长工期： 
（1）勘察设计范围发生变化；
（2）增加合同工作内容；
（3）设计变更；
（4）因发包人原因导致的暂停勘察设计或施工；
（5）除不可抗力外，非咨询人的原因引起的工期延误；
（6）发包人造成工期延误的其他原因。
咨询人应在发生进度延误的情形后 10 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。
0. 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件
6.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：    无     。
0. [bookmark: _Toc519004654]8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查
8.1 发包人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 14 天。
8. 2发包人在审查同意咨询人的成果文件后 14 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
0. [bookmark: _Toc519004655]9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无 。
9.3 施工现场配合服务的其他要求： 及时完善现场各种签证、签认资料 。
0. [bookmark: _Toc519004656]10. 合同价款与支付
0. 10.2 合同价格形式
（1）合同价格
各项专项服务费最终分别以财政评审确定的相应费用*中标报价费率计算，总咨询服务费用为各项专项服务费之和。
（各专项费用结算按照财政投资评审的控制价审核计算式计算）。
（2）待具体项目上级资金到位后，具体项目开工后支付至该项目批复计算的具体设计、勘察费、专题等费用的80%，项目建设管理费按照施工进度等比例支付；对应具体项目完工验收后申请至该项目全过程咨询服务费的90%，项目完工验收且经兴宁区投资评审中心结算审定支付至具体项目全过程咨询服务的95%，项目竣工验收后一次性支付剩余尾款。
（3）施工、监理招标代理报酬的计算方法：招标代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件规定的费率累进计取。施工、监理招标代理报酬的支付时间： 在中标通知书发出之前，由中标人一次性支付给招标代理单位。 
（4）其他价格形式：                  。 

0. 10.3 定金或首付款
10.3.1 定金或首付款的比例
定金的比例或首付款的比例   0  。
10.3.2 定金或首付款的支付
定金或首付款的支付时间：  合同签订后7个工作日内（签订合同时约定）  。
0. [bookmark: _Toc519004657]11.变更与索赔
11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后 28 天内书面通知发包人。
咨询人应在该事项发生后 28 天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。
发包人应在接到咨询人书面声明后的  7   天内，予以书面答复。
0. [bookmark: _Toc519004658]12.专业责任与保险
履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：      ，并使其于合同责任期内保持有效。
0. [bookmark: _Toc519004659]13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人与咨询人共同所有  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限使用于本合同的委托任务 。
13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  咨询人  。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经咨询人书面同意，不得提供给任何第三方  。
13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：      。
0. [bookmark: _Toc519004661]14. 不可抗力
14.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 国家相关政策变化 。
0. [bookmark: _Toc519004662]15. 合同解除
15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 90 天。
15.4 发包人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 30 天内。
0. [bookmark: _Toc519004663]16. 争议解决
16.3 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
0. [bookmark: _Toc519004664]17. 其他（如果没有，填“无”）
（1）投资节约奖励的约定：                无                    。
（2）履约担保：                    无                       
（3）……       

[bookmark: _Toc351203652]
附件：
附件1：全过程工程咨询服务范围和服务内容
附件2：发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表
附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录
附件4: 发包方配备的职员、设备、设施和其他人员服务
附件5：咨询方配备的人员
附件6：报酬和支付
附件7: 全过程工程咨询服务进度表

[bookmark: _Toc519004665]
附件1：全过程咨询服务范围和服务内容

全过程咨询服务范围和服务内容

1.全过程咨询服务范围：   （项目名称）    的全过程工程咨询服务。
2.全过程咨询服务内容：
南宁市兴宁区水资源配置工程全过程工程咨询服务，具体内容为：项目规划、项目建议书编制、可行性研究报告编制，工程勘察设计、工程建设相关阶段专题报告编制、投融资咨询、工程施工建设管理服务、招标采购等。
具体项目招标范围见表2。
（发包人可根据下表对各阶段咨询服务工作与各专项服务工作内容内容进行明细）







[bookmark: _Toc519004666]附件2：发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（发包人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）
[bookmark: _Toc519004667]
附件3：咨询人向发包人交付的全过程咨询成果文件目录

咨询人向发包人交付的全过程咨询成果文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



特别约定：
如发包人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向咨询人支付工本费。



[bookmark: _Toc519004668]
附件4：发包方配备的职员、设备、设施和其他人员服务

发包方提供的职员、设备、设施和其他人员服务
	序号
	姓名
	职务
	职称
	岗 位 说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	序号
	设备、设施名称
	数量
	说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc519004669]
附件5：咨询人配备的人员

咨询人配备的人员
	序号
	拟任
职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc519004670]
附件6：报酬和支付

报酬和支付

一、报酬费用总额：
二、报酬费用构成：本项目全过程工程咨询酬金为合同价（投标报价）。
三、报酬费用构成明细（如有）：
四、合同费用支付方式
合同费用的支付按下表进行
	付费次序
	占合同价的比例(％)
	付费额（元）
	付费时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



五、节约投资奖励：无
六、全过程咨询服务期延期
非全过程咨询单位的责任造成延期给予的补偿：本工程施工期延误，服务期自动顺延，服务内容不变，服务酬金另行协商。


附件7：全过程咨询服务进度表

全过程咨询服务进度表



附件：履约担保
履　约　担　保

        （招标人全称）         ：
鉴于      (中标人全称)   （以下称“被保证人”）与你方签订    （合同名称）      合同(合同编号：)，我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：
1、本保函担保金额为人民币(大写)        元。
2、本保函的有效期与你方和被保证人所签订的合同约定的服务期相一致。
3、在本保函有效期内，如被保证人违约，我方在收到你方的提款通知后天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：
 (1) 必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人（或其授权代表人）签名并加盖单位公章。
(2) 应说明要求提款的金额，并附有被保证人违约造成你方损失情况的有关材料。
4、我方同意，在你方与被保证人签订的上述合同发生变更时，我方承担本保函规定的责任不变。


担保人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地　　址：
邮政编码：
电　　话：
传　　真：
                               年    月   日


注：委托代理人应附授权委托书




[bookmark: _Toc534468621][bookmark: _Toc535180208][bookmark: _Toc15447][bookmark: _Toc533948275][bookmark: _Toc535180209][bookmark: _Toc534468622]第五章  技术标准及要求
一、技术标准与规范 
本工程的服务成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地水利方面的文件、规定。
[bookmark: _Toc534468623][bookmark: _Toc535180210]二、在服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行服务。
[bookmark: 九、_投标技术文件][bookmark: _Toc14169335][bookmark: _Toc491277466][bookmark: _Toc14318][bookmark: _Toc180679341][bookmark: _Toc419364540][bookmark: _Toc419363889][bookmark: _Toc536625187][bookmark: _Toc535180215]
第六章  投标文件格式


        （项目名称）       
全过程工程咨询








投  标  文  件


















  投标人：                          （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

     年    月   日


目    录

一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、技术文件
八、其他材料





[bookmark: _Toc14169336][bookmark: _Toc180679342][bookmark: _Toc500515571][bookmark: _Toc1]一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                         （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了          （项目名称）全过程工程咨询招标文件的全部内容，愿意以       %作为费率（注：小数点后保留2位数字，报价格式为：X.XX%）进行报价，按合同约定提供本项目全过程工程咨询服务，服务期为          ，质量达到                      。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同约定的工作内容。
（5）我方在此声明：我方近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。
（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的所有人员均为我单位人员。其他承诺：我方完全响应招标文件的要求，接受招标文件中的合同条款。
4．                                          （其他补充说明）。

投标人：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）
       年       月       日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	

	2
	服务期
	
	

	3
	质量标准
	
	

	4
	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	5
	投标有效期
	天数:          日历天（从投标截止之日算起）
	

	6
	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	7
	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	…
	
	
	







[bookmark: _Toc180679343][bookmark: _Toc8946][bookmark: _Toc500515572][bookmark: _Toc14169337]二、法定代表人身份证明

单位名称：                          
单位性质：                            
地址：                                
成立时间：       年      月      日
经营期限：       
姓名：             系                           （单位名称）的法定代表人（职务：            电话：                  ）。

    特此证明。

    附：法定代表人身份证复印件或扫描件

       单位名称：                           （ 盖单位章）

                               年       月       日





[bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc180679344][bookmark: _Toc14169338][bookmark: _Toc500515573]三、授权委托书

    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
    委托期限：                  。
    代理人无转委托权。
    附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件
       （2）委托代理人身份证复印件或扫描件



     投  标  人：                        （盖单位章）
     法定代表人：         （签字或盖章）               （身份证号）
     委托代理人：         （签字）               （身份证号）
     联系电话：         （固定电话）        （移动电话）
                     年       月       日
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[bookmark: _Toc180679345][bookmark: _Toc1168]四、投标保证金
本项目无需投标保证金。





 
[bookmark: _Toc500515575][bookmark: _Toc180679346][bookmark: _Toc14169339][bookmark: _Toc14186]五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	序号
	拟任职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（二）主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历 

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



   注：
（1）以上人员附身份证、毕业证、注册证或资格证（若有）、职称证等材料的复印件或扫描件。
（2）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。
[bookmark: _Toc25101][bookmark: _Toc500515576][bookmark: _Toc14169340][bookmark: _Toc180679347]
六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	



注：（1）投标人应填写此表；
（2）本表后应附投标人企业营业执照副本、资质证书副本复印件、资信证书复印件或扫描件。

[bookmark: _Toc375905755]
（二）新承接或完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同类型
	

	合同价格
	

	服务期
	

	项目负责人
	

	项目描述
	










	备注
	





（三）资格审查要求的其他资料

[bookmark: _Toc500515577][bookmark: _Toc24705][bookmark: _Toc180679348][bookmark: _Toc14169341]
七、技术文件
一、全过程咨询服务方案
二、勘察设计工作方案
三、招标采购工作方案
四、建设管理工作方案
五、各项工作统筹协调方案

[bookmark: _Toc21054][bookmark: _Toc500515579][bookmark: _Toc180679349][bookmark: _Toc14169342]
八、其他材料

投标人认为需提供的其他材料。
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