采购项目技术、服务及其他商务要求

一、项目简介

1.项目基本情况：

1.1对食堂破损、起拱地面进行维修更换，解决因地砖不平引起的人员容易绊倒、滋生细菌和产生虫蚁蛀蚀的问题，对部分食堂烹饪间和售卖间吊顶、墙面等进行维修，提升食堂就餐环境整洁明亮，提升食品加工环境的安全卫生。具体内容详见采购工程量清单。

- 图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一粟堂1楼后厨地面改造图 | YST-01 |  |
| 2 | 一粟堂1楼后厨拆除说明图 | YST-02 |  |
| 3 | 一粟堂2楼后厨地面改造图 | YST-03 |  |
| 4 | 一粟堂2楼后厨改造说明图 | YST-04 |  |
| 5 | 三味堂1楼地面改造图 | SWT-01 |  |
| 6 | 三味堂1楼拆除说明图 | SWT-02 |  |
| 7 | 三味堂1楼改造说明图 | SWT-03 |  |
| 8 | 三味堂1楼顶面改造图 | SWT-04 |  |
| 9 | 三味堂2楼地面改造图 | SWT-05 |  |
| 10 | 三味堂2楼拆除说明图 | SWT-06 |  |
| 11 | 三味堂2楼改造说明图 | SWT-07 |  |
| 12 | 三味堂2楼顶面改造图 | SWT-08 |  |
| 13 | 五谷堂1楼改造说明图 | WGT-01 |  |
| 14 | 五谷堂2楼改造说明图 | WGT-02 |  |

二、技术、服务要求

1、工程施工质量（实质性要求）：工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准并满足当地相关部门验收要求及发包人要求。

2．材料质量要求（实质性要求）：材料为合格产品，材料需先向采购人现场代表、现场监理工程师提供材料样品，得到认可后方可进场。进场前材料“三证”齐全，即产品合格证、质量保证书、检测报告，经验收合格方可投入使用。

三、其他商务要求

1.工期（实质性要求）：总工期40日历天。其中，第一阶段工期：三味堂整体工程40日历天（自甲方通知进场之日起计算）；第二阶段工期：一粟堂整体工程20日历天（自甲方通知进场之日起计算）；第三阶段工期：五谷堂整体工程20日历天（自甲方通知进场之日起计算）。

2.缺陷责任期（实质性要求）：24个月

3.分包（实质性要求）：不允许

4.履约保证金（实质性要求）：

（1）金额：成交价的10％

（2）交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（包括网银转账，电汇等方式）

收款单位：西南财经大学。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收）

开户行：中国建设银行股份有限公司四川省分行。

银行账号：51001837108051514771。

（3）交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

采用保函形式交纳履约保证金的，保函受益人为采购人。保函内容应满足本采购文件中合同条款的相关规定，否则采购人有权拒绝，并按不递交履约保证金相关规定处理。

（4）履约保证金退还：履约担保采用支票、汇票、本票的，在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)后28日内无息退还；采用保函（保险）的，担保应在工程竣工验收合格并提交完整的竣工资料(含结算资料)前有效。

5.其他商务要求（实质性要求）：详见第九章合同中约定的内容。