东辽河流域仙人河（西安区境内）19支流生态修复治理工程项目招标公告

一、招标条件

本招标项目东辽河流域仙人河（西安区境内）19支流生态修复治理工程项目已由辽水审批【2024】8号批准建设，经辽源市政府采购管理工作办公室备案。建设单位为辽源市河道堤防管理站。资金来源为财政资金。招标代理机构为吉林省海辰项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围：

2.1项目名称：东辽河流域仙人河（西安区境内）19支流生态修复治理工程项目

2.2项目编号：HCZB-2024-0208

2.3项目概况：

建设规模及主要建设内容

1、河道护砌 U 型槽：新建U 型槽长度510米。 浆砌石挡墙：新建浆砌石挡墙长度4015米。 生态护岸：新建格宾网箱长度为7506米；对于岸坡较缓的支流采取柳木桩护坡，柳木桩护坡长度为5694米。 盖板涵及过路涵：富强村一组支流拆除重建一座盖板涵、富强村三组支流1拆除重建一座过路涵。 2、水生态湿地及生态跌水 设置水生态湿地7处，水生态湿地下游设置生态跌水(混凝 土结构)10处，形成水生态湿地面积共计7478平方米；湿地内栽植水生植物。 3、生态隔离带 除富强村一组支流，其余支流均设置生态隔离带，岸顶1~ 3米范围内栽植柳树(树种为垂抱109柳树);富强村三组支流2两岸栽种山杏树，形成生态隔离带，面积共57660平方米。 4、河道清理 河道内进行垃圾清理，平均清理厚度为300毫米，清理垃圾46560.00立方米。

2.4招标范围：东辽河流域仙人河（西安区境内）19支流生态修复治理工程项目，包括建筑工程、临时工程等（工程量清单中包含的全部内容）。

2.5 工程地点：辽源市（西安区境内）。

2.6计划工期：2024年3月23日至2025年6月30日

三、投标人资格要求

3.1独立法人资格；

3.2具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的企业法人单位；项目经理须具有水利水电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，技术负责人须具有相关专业中级及以上职称；

3.3本次招标不接受联合体投标；

3.4与建设单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前款规定的相关投标均无效。

3.5拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.6本项目专门面向中小企业招标（须提供中小企业声明函）。

四、招标文件获取与投标资格确认

4.1投标人获取招标文件前，应当先CA登录（公共资源交易公共服务平台：http://36.135.6.232:8088/EpointSSO/memberLogin）完善主体信息后，再登录（吉林省公共资源交易一体化平台系统：http://36.135.6.232:8088/TPBidder），按照授予的操作权限，自2024年2月26日到2024年3月1日免费下载电子版招标文件（吉林省公共资源交易一体化平台系统：http://36.135.6.232:8088/TPBidder和吉林省水利建设信息平台：http://sl.jlssljsxx.com:8003/两个网站均需下载）参加本项目投标,其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。

4.2已在省内其他平台办理过CA的交易主体，CA未到期限的，在办理一体化平台业务时，无需重新办理，只需在一体化平台上进行绑定激活，即可使用。拟新办CA的交易主体，可在任意试运行平台及场所办理一体化平台CA，使用方式同上。CA锁办理地址：辽源市龙山区齐宁路655号辽源市政府公共资源交易中心七楼712室，技术服务CA办理咨询电话：0437-3338015，网络技术支持咨询电话：400-998-0000，试运行期间，参与招投标活动的各个方面如有问题，请拨打网络技术支持咨询服务电话。

4.3答疑澄清文件获取方式：投标人须先在吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）和吉林省水利建设信息平台（http://sl.jlssljsxx.com:8003/）中下载招标文件后，方可点击“答疑澄清文件领取”于规定的时间内下载答疑文件。招标文件的澄清文件、答疑文件、补遗文件一经发布即视为已告知了所有的投标人，且投标人也已经收到并明确了该澄清文件的内容。投标人须主动阅知。

五、投标文件的递交

5.1本项目采取网上招标、网上投标、远程不见面开标和腾讯会议视频直播形式同步进行远程开标活动（腾讯会议号：587-014-1813‍），投标人进入视频开标会议人员应为投标单位被授权人，进入会议后将姓名修改为投标人全称+被授权人姓名。投标人在线参加视频开标会议，如无故离开视频会议室，后果自负。投标人对开标有异议的，应当通过视频会议当场提出，非视频开标会议现场提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。

5.2电子招投标公共服务平台支持投标文件远程解密；解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“开标远程解密”菜单，按照开标会议主持人的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件。

5.3投标文件递交的截止时间（开标时间）：2024年3月19日9时30分，开标地点：辽源市政府公共资源交易中心503开标室，各投标单位使用“新点投标文件制作软件（吉林省一体化）”（下载地址https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=2326&ZtbSoftType=tballinclusive）制作投标文件，在投标文件递交截止时间前通过吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）上传电子投标文件，逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.4电子保函提示：投标单位登录吉林省公共资源一体化交易平台，在系统“电子保函申请”菜单下，点击“立即申请”按钮，进入电子保函申请页面申请电子保函，电子保函当前以系统开具为准，开标后以系统查到的电子保函作为保证金的依据。

5.5当有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

5.6当投标人的有效投标报价超出招标人设定的最高投标限价时，该投标报价视为无效报价。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、吉林省水利建设信息平台（http://sl.jlssljsxx.com:8003/）、吉林省公共资源交易公共服务平台、辽源市公共资源交易服务网(http://ggzy.liaoyuan.gov.cn/)、辽源市人民政府网上发布。（2024年2月22日招标公告已于2024年2月23日终止，现全部招标内容以此公告为准。）

七、联系方式

建设单位：辽源市河道堤防管理站

地址：辽源市人民大街3436号

联系人：曲南南

电话：18643769900

招标代理机构：吉林省海辰项目管理有限公司

地址：辽源市龙山区玉圭园小区C2号楼107

联系人：王耀唯

电话：17304377852

招标监督管理部门：辽源市水利局