第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款

及其他商务要求

本章采购需求中标注“★”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商在磋商结束后应全部满足。

1.项目概述

本项目共一个标段，项目建设内容详见工程量清单及施工图纸。

★2. 技术、服务、合同条款要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 工期总日历天数：90日历天。 |
| 2 | 缺陷责任期 | 12个月 |
| 3 | 分包 | 不允许 |
| 4 | 价格调整 | 见合同条款 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后，成交供应商进场施工7个工作日内由采购人支付合同金额的30%作为预付款；工程进度至60%时，支付至合同金额的50%；工程竣工验收后，支付至合同金额的80%。工程项目决算行政审计后在成交供应商提供相关竣工资料，结算经相关部门评审完成后，由采购人支付至总结算金额的97%，3%余额作为质保金，缺陷责任期满后14日内无息支付。 付款前，供应商应提供合法足额发票，否则采购人有权拒绝支付款项。 |
| 6 | 工程质量 | 达到现行行业施工质量验收规范中合格标准。 |
| 7 | 工程材料 | 工程中涉及的材料选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并必须得到建设单位现场代表、现场监理工程师的认可。 |
| 8 | 安全责任 | 工程在运输、施工等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由供应商负责。 |
| 9 | 环境保护 | 施工现场必须设立警戒标志，施工材料器具整齐存放，设备材料统一堆放，保持现场环境卫生整洁，做好防尘降噪处理。 |
| 10 | 工程要求 | 工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理）,并按经批准的施工组织设计实施,且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 |

★3.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

★4.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

5 .验收方式和标准

a、验收方式：由采购人组织对成交供应商完成的项目成果进行验收，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和行业相关规范的规定进行验收。

b、验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。（采购人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。）

c、项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

6.针对本项目的其他技术服务要求：详见工程量清单和图纸（另册）。