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第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

兰坪县金顶街道特色产业种植大棚基地配套设施建设项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年09月10日09点00分（北京时间）前提交竞争性磋商申请文件。

一、项目基本情况
项目编号：NJZC2026-C2-00490-NJLD-0010；

招标编号：乐达招字[2026]第029号；

项目名称：兰坪县金顶街道特色产业种植大棚基地配套设施建设项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：950000.00元（大写：玖拾伍万元整）；

最高限价：949333.73元（大写：玖拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元柒角叁分）；

采购需求：新建草莓种植基地总用地16.13亩，包括场地平整及土地整理5271.77平方米，建设温室轻型钢结构大棚（双层棚，内棚37*8米、外棚38*9米）15个，敷设DN90PE管600米、DN50PE管260米、DN32PE管800米、滴灌带6000米、100m³不锈钢成品水箱1座，建设水肥房1座，安装水肥一体化系统（含供水增压泵ISW-80-200、精准压力智控柜ZLSF-BP-15K、智能水肥决策管理系统ZLSF-FM-ZN7C15、肥液存储搅拌罐ZLSF-FT-P500、反冲洗叠片式精密过滤系统ZLSF-FD-S3-3）1项；田间排水沟渠366米（0.3米×0.3米）；生产资料堆放储存间120平方米。具体以工程量清单为准。
质量要求：符合国家、地方及行业现行相关标准和规范并满足采购人要求，一次性验收合格；

工期：90（日历天）；

本项目是否接受联合体：否。

二、供应商的资格要求

1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或法定证明文件扫描件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1具有良好的商业信誉：提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）；

1.2.2具有健全的财务会计制度，具有良好的财务状况，财务状况报告内容可为：①提供2024年至今任意一年经审计的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；②成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。【企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】；

1.3专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；

1.4具有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录；

1.4.1有依法缴纳税收的良好记录：提供2026年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；

1.4.2有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2026年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供；

1.5无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料或承诺，成立不足三年的供应商，提供自企业成立之日起无重大违法记录的相关证明材料或承诺）；

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

1.7法律、行政法规规定的其他条件。

2.信誉要求：未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（点击“信用服务”选项框后进行查询），以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4.本项目的特定资格要求：

4.1资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；
4.2项目负责人要求：具备建筑工程专业或水利水电专业二级及以上注册建造师，具备对应行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 类），且目前未在其它在建项目中任职，为本单位人员，提供有效的劳动合同及投标截止时间前任意连续3个月养老保险社保证明（企业成立不足3个月或人员新入职不足3个月的，提供自企业成立或人员入职之日起的社保证明材料及劳动合同）。
4.3资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2026年08月28日至2026年09月04日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，不少于5个工作日，法定节假日除外）；

2.地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）。

3.方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程；

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年09月10日09点00分（北京时间）

2.地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在竞争性磋商响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，竞争性磋商响应文件提交截止时间前未完成竞争性磋商响应文件上传的，视为撤回竞争性磋商响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版竞争性磋商响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：如供应商提交的电子标书不符合竞争性磋商文件和政采云电子交易平台要求或谈判时无法读取导入或解密，其竞争性磋商响应文件将不予受理。

五、开启

1.竞争性磋商时间：2026年09月10日09点00分（北京时间）。

2.竞争性磋商地点：怒江乐达全过程工程咨询管理有限公司开标室（兰坪县滨江首府一栋一单元1502室），请各供应商登录政采云投标客户端参与采购活动。

注：

（1）本项目采用全流程电子化招投标，各磋商申请人无需到现场，但应在文件递交截止时间时登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。

（2）请参与本项目磋商申请人在使用政采云平台时自行配备需要的音视频等设备，做好系统的调试工作避免出现系统不能正常使用的情况。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.开标方式：网上开启。

2.相关费用：招标代理服务费以单个项目（或标段）成交通知书的成交金额为计费基数，招标代理服务费参考《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）文件规定向中标人收取。

3.竞争性磋商保证金：无
4.发布竞争性磋商公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn/）上发布，供应商在提交竞争性磋商申请文件之前务必认真阅读本竞争性磋商公告的全部内容；竞争性磋商公告如有变更，将通过上述媒介发布。

注：采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的竞争性磋商公告及公告内容不承担任何责任。

5.本项目全流程电子化招投标

5.1磋商申请人应在磋商前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由磋商申请人自行承担。凡有意参加谈判的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取竞争性磋商文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；  

5.2磋商申请人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行竞争性磋商响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云技术支持电话：95763（客服热线）进行咨询，以及云南CA操作问题：请致电云南CA：400-672-7666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

5.3磋商申请人必须通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交电子投标响应文件，无需到达现场递交纸质文件。磋商申请人须在提交响应文件截止时间前递交响应文件，完成所有电子投标文件的上传。磋商申请人在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。谈判截止时间前未完成响应文件传输的，视为未上传或撤回响应文件。不通过政府采购云平台 (www.zcygov.cn)递交响应文件的，均为无效磋商申请人。具体操作流程磋商申请人可登录政府采购云平台 (www.zcygov.cn)操作指南专栏下载学习相关资料或在该网站中采购学院中观看学习《政府采购电子交易供应商线上培训》相关视频。

5.4 CA数字证书服务热线 

汇信CA：0571-88350735    云南CA:4006727666

云南壹证通：4000040628   

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:兰坪白族普米族自治县人民政府金顶街道办事处

地址：兰坪县金顶街道文兴社区北坪小区10号

联系人及电话：赵先生  0886-3220088

2.采购代理机构信息

名称：怒江乐达全过程工程咨询管理有限公司

地址：兰坪县滨江首府一栋一单元1502室

联系人及电话：杨工  13187497773

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生

电　话：0886-3220088

4.监管部门

名称：兰坪县财政局

联系人：高先生

联系电话：0886-3211642

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	采购人
	名 称：兰坪白族普米族自治县人民政府金顶街道办事处  

	
	
	地址：兰坪县金顶街道文兴社区北坪小区10号

	
	
	联系人：赵先生

	
	
	联系方式：0886-3220088

	1.1.2
	采购代理机构
	采购代理机构：怒江乐达全过程工程咨询管理有限公司

	
	
	地  址：兰坪县滨江首府一栋一单元1502室

	
	
	联系人：杨工

电  话：13187497773

	1.1.3
	项目名称
	项目名称：兰坪县金顶街道特色产业种植大棚基地配套设施建设项目

项目编号：NJZC2026-C2-00490-NJLD-0010

招标编号：乐达招字[2026]第029号

	1.2.1
	资金来源及落实情况
	资金来源：政府性财政资金  出资比例：100%

落实情况：已落实

	1.3.1
	项目范围
	新建草莓种植基地总用地16.13亩，包括场地平整及土地整理5271.77平方米，建设温室轻型钢结构大棚（双层棚，内棚37*8米、外棚38*9米）15个，敷设DN90PE管600米、DN50PE管260米、DN32PE管800米、滴灌带6000米、100m³不锈钢成品水箱1座，建设水肥房1座，安装水肥一体化系统（含供水增压泵ISW-80-200、精准压力智控柜ZLSF-BP-15K、智能水肥决策管理系统ZLSF-FM-ZN7C15、肥液存储搅拌罐ZLSF-FT-P500、反冲洗叠片式精密过滤系统ZLSF-FD-S3-3）1项；田间排水沟渠366米（0.3米×0.3米）；生产资料堆放储存间120平方米。具体以工程量清单为准。

	1.3.2
	项目建设地点
	兰坪县境内

	1.3.3
	合同履约期限

（计划工期））
	90（日历天）

	1.3.4
	质量要求
	符合国家、地方及行业现行相关标准和规范并满足采购人要求，一次性验收合格。

	1.4.1
	供应商资格条件
	见“第一章 竞争性磋商公告二、供应商的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	☑不接受

	
	
	□接受，应满足下列要求：

	
	
	其他要求：      /      。

	1.5.1
	现场踏勘
	☑不组织

	
	
	□组织，考察时间：      年   月   日（在竞争性磋商文件提供期限截止后，开启前）

	
	
	考察集中地点：              

	1.5.2
	投标预备会
	不召开

	1.6
	分包
	☑不允许

	
	
	□允许

	2.1.1
	竞争性磋商文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	2.1.2
	竞争性磋商文件澄清截止时间
	响应文件递交截止时间5天前。

	2.1.3
	供应商提出质疑的截止时间
	在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起5个工作日内提出。

	3.1.1
	磋商报价的其他要求
	供应商的报价应依据竞争性磋商文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的设备、材料及各类价格。报价包括但不仅限于完成该工程项目的成本、利润、税金、措施项目费、相关质量保修费、风险费、其它项目费、政策性文件规费、代理服务费等所有费用，该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。当合同实施时，供应商没有填入的项目和造价，毫无例外的认为已包含在其它项目中,结算时不予补给。本项目采用固定单价（即综合单价）的结算方式。①据实结算，结算时以响应文件第一次报价中已标价工程量清单为计算依据据实计算总价，再乘以（1-报价浮动率L）为最终结算价款。

②报价浮动率L=（1-中标价/第一次总报价）×100%。③最终结算价款不得超过采购预算价。工程量清单作为所有供应商报价的共同基准，供应商不得自行修改，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定据实结算。若供应商进行不平衡报价，一经查实，评标过程中及合同实施过程中均按最不利于供应商的方式进行处理，在合同谈判、签订时及合同实施过程中，建设单位有权依据行业计价标准或市场标准进行修正。

供应商在工程量清单计价表中填入的单价或费用应为综合单价，综合单价中均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、措施（措施项目清单所列措施费除外）、质检（自检）、管理、利润等以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力外）。具体包括：①完成全部工程内容的费用；②工程量清单项目中没有体现但按照技术标准和规范要求、施工工艺和方法又必须发生的工程内容所需的一切费用；③考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的费用。分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、规范要求及相关标准图集。组价时供应商应结合现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

	3.2.1
	磋商有效期
	磋商有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日起算）。

	3.3.1
	磋商保证金
	无

	3.4.1
	响应文件所附证书证件要求、响应文件签字或盖章要求
	响应文件所附证书证件要求：原件扫描件；

响应文件签字或盖章要求：按第七章“响应文件格式”要求在规定位置签字或加盖电子签章。

	3.5.1
	电子响应文件的编制要求
	（1）响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

	
	
	（2）如响应文件提交的电子标书不满足竞争性磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理；

（3）响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	响应文件加密要求
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

	
	
	（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	响应文件提交截止时间和地点
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	4.2.2
	响应文件是否退还
	否

	5
	开启时间和地点
	开启时间：同响应文件提交截止时间

开启地点：同响应文件提交截止地点

	6.1.1
	磋商小组的组成
	评标委员会人数：3人或以上单数
评标委员会构成：采购人代表不超过评委总数的三分之一，经济、技术专家不高于评委总数的三分之二。
评标专家确定方式：在云南省综合评标专家库中抽取。

	
	
	

	
	
	

	6.2.1
	磋商小组推荐成交候选供应商的人数
	3人

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是

☑否

	7.2
	成交公告媒介及期限
	公告媒介：同竞争性磋商公告发布媒介

	
	
	公告期限：1个工作日

	7.3.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

	
	
	□要求

☑不要求

	7.3.2
	质量保证金
	根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，保证金的总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，具体金额采购人和供应商签订合同时另行约定。

形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	评审方法
	综合评分法

	8.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	8.3
	不得分包
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	8.4
	最高限价
	1. 本项目最高限价：总价（¥949333.73元）（大写人民币：玖拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元柒角叁分）；

	
	
	本项目设有二次报价（最后报价），通过符合性审查供应商所进行的二次报价为最终报价。二次报价为线上填报（在系统上等待采购代理机构通知最后报价），无需到现场参加磋商会议。

注：磋商报价高于预算金额时，作废标处理。最终报价不得高于第一次报价，否则视为无效报价；采购人不承诺最低价成交。

	8.5
	安全目标
	符合现行法律法规的相关规定，不发生安全事故。

	8.6
	串通行为处理办法
	不同申请人通过同一台设备上传磋商响应文件将视为“不同申请人的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形；开标评审流程不同申请人通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作，将视为“不同申请人委托同一单位或者个人办理磋商事宜”的情形，疑似串通磋商。磋商评审小组在评审流程符合性审查、报价符合性审查阶段，通过“在线询标”功能，向疑似串通磋商的申请人发送磋商问题函，要求申请人对其与其他磋商申请人通过同一台设备上传磋商响应文件；通过同一台设备解密磋商文件、进行磋商最终报价等操作异常情况进行澄清，超时未澄清的磋商申请人视为放弃澄清，评审小组将根据申请人回复澄清情况，确定申请人是否通过符合性审查或报价符合性审查。其他串通磋商情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定，并参照上述处理方法开展评审。

	8.7
	监督部门
	监督部门：兰坪县财政局

联系人：高先生

监督电话：0886-3211642

	9
	磋商费用
	供应商应承担：

1.参加磋商活动及编制响应文件的相关费用，无论成交与否，均由供应商自行承担；

2.本项目代理服务费参考《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）文件规定向中标人收取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构一次性支付。

	9.1
	其他1
	1.若竞争性磋商文件前后文字有不同理解或不一致的地方，请磋商小组应本着有利于所有供应商的解释进行评审。

2.本项目竞争性磋商文件中如有未尽事宜，请各供应商参照相关法律法规或行业标准现行最新版本的要求。


供应商须知正文部分

1、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.2项目的资金情况、采购预算金额

1.2.1资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.3项目范围、项目建设地点、合同履约期限（计划工期）、质量要求
1.3.1项目范围：见供应商须知前附表。

1.3.2项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.3.3合同履约期限（计划工期）：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格条件

1.4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9现场踏勘
1.9.1供应商须知前附表规定组织现场踏勘的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

1.9.2供应商考察现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包（本项目不允许分包）

1.10.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.10.2成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

2、竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审方法；

（4）合同草案条款；

（5）工程量清单及图纸；

（6）采购需求；

（7）响应文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3竞争性磋商文件的澄清或者修改以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止之日不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3、响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件资格审查部分详见第七章“响应文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2响应文件商务技术部分详见第七章“响应文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.3供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括第七章“响应文件格式”商务技术部分中所指的磋商保证金。

3.2磋商报价

3.2.1供应商应按第七章“响应文件格式”的要求在初次报价表中进行报价。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

3.2.3磋商报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3磋商有效期

3.3.1磋商有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4磋商保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第七章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在响应文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或磋商保证金缴纳凭证。联合体磋商的，其磋商保证金可以由牵头人递交。

3.4.2供应商不按本章第3.3.1项要求提交磋商保证金的，其磋商将被视为无效磋商。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（3）其他法律法规要求不予退还磋商保证金的情形。

3.5响应文件的编制
3.5.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写。

3.5.2响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
3.5.3电子响应文件的编制要求见供应商须知前附表。

3.5.4如供应商提交的电子标书不符合3.5.3要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

4、磋商

4.1响应文件的加密

4.1.1供应商应当按照竞争性磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2响应文件的递交

4.2.1响应文件递交截止时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在响应文件递交截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的响应文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密递交。

5、开启时间和地点

见供应商须知前附表。

6、评审

6.1磋商小组

6.1.1磋商小组的组成见供应商须知前附表。

6.1.2评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开启、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随竞争性磋商文件一并存档。

6.2评审原则

评审活动遵循客观、公正、审慎的原则。

6.3评审

6.3.1磋商小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7、成交和合同

7.1确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定。

7.2成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限详见供应商须知前附表。
7.3成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

7.4履约保证金及质量保证金

7.4.1签订合同后，成交人应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。合同履行完毕并扣除违约金（如有）后15个工作日内一次性无息返还，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

7.4.2竣（交）工验收后14天内，成交人应按“供应商须知前附表”中确定的质量保证金的金额，向采购人交纳质量保证金。缺陷责任期终止后，采购人扣除违约金（如有）后15个工作日内一次性无息返还，如缺陷责任期内出现质量问题，供应商应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如果供应商不维修也不承担费用，采购人可以按合同约定从保质量保证金中扣除，如果扣除的费用超出保证金额，采购人可以按合同约定向供应商进行索赔，供应商维修并承担相应费用后，仍不免除对工程的损失赔偿责任。

7.5签订合同

7.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8、询问与答复

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

9、质疑接收、回复

9.1质疑接收

9.1.1磋商响应供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或招标人提出质疑。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目招标活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑；对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起5个工作日内提出；对其他招标环节的质疑期限的起算日为该环节结束后一日。

9.1.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：怒江乐达全过程工程咨询管理有限公司。

联系电话：13187497773。

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

9.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10、纪律和监督

10.1对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定成交供应商；

（4）不得向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件。

10.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其它方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：）

（供应商名称）

磋商小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至（详细地址）或以扫描件发送至

（邮箱号）。采用扫描件发送方式的，应在年月日时前将原件递交至
（详细地址）。

磋商小组：
（签字）

日期：年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

磋商小组：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：
（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日期：年月日
附件三：确认通知

确认通知


（采购人名称）：

你方于年月日发出的
（项目名称）关于竞争性磋商文件的澄清/修改的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

供应商：
（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日期：年月日
第三章  评审方法（综合评分法）

一、评审方法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	符

合

性

审

查
	响应文件格式
	响应文件按第七章“响应文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	
	响应文件签署、盖章
	按第七章“响应文件格式”要求在规定位置签字或加盖电子签章

	
	
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.1.1款、第8.4款规定和第二章“供应商须知”第3.2项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.2.1款规定

	
	
	授权委托书
	按磋商文件要求法定代表人委托代理人磋商，须提供代表人授权委托书

	
	
	建设工期
	90（日历天）

	
	
	质量标准
	符合国家、地方及行业现行相关标准和规范并满足采购人要求，一次性验收合格。

	
	
	磋商保证金
	符合本项目招标文件要求。

	
	
	其他无效情形
	1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	2
	资

格

评

审

标

准
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力。提供有效的营业执照或法定证明文件（扫描件）。

	
	
	具有良好的商业信誉
	提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）；

	
	
	财务状况
	具有健全的财务会计制度，具有良好的财务状况，财务状况报告内容可为：①提供2024年至今任意一年经审计的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；②成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。【企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】；

	
	
	专业技术能力
	专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺）；

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1、提供2026年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明。 
 2、提供2026年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供。

	
	
	无重大违法记录声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料或承诺，成立不足三年的供应商，提供自企业成立之日起无重大违法记录的相关证明材料或承诺）。

	
	
	其他
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	
	
	信誉要求
	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（点击“信用服务”选项框后进行查询），以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）；

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购

	
	
	本项目的特定资格要求
	1、资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；
2、项目负责人要求：具备建筑工程专业或水利水电专业二级及以上注册建造师，具备对应行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 类），且目前未在其它在建项目中任职，为本单位人员，提供有效的劳动合同及投标截止时间前任意连续3个月养老保险社保证明；企业成立不足3个月或人员新入职不足3个月的，提供自企业成立 / 人员入职之日起的社保证明材料及劳动合同。

	评分因素
	分值分配

	商务部分

（磋商最终报价部分得分）（F1）
	30

	技术部分

（详细评审部分得分）    （F2）
	70

	合计
	100（总得分=F1+F2）

	条款号
	评分内容及分值
	评分标准

	3
	磋商最终报价评分

（商务部分）

（30分）
	报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，满足磋商基准价得满分；其他供应商的报价得分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30分。

注：1、本项目专门面向中小企业采购，价格分不做优惠。

2、为了防止承包单位低价倾销恶意报价，最后导致本项目质量受损的状况发生，由竞争性磋商小组认定，磋商后承包单位针对项目的最终报价低于成本价的，其提交的响应文件作无效响应文件处理。



	4
	技术

部分

（70分）
	施工技术方案评审评分

（20分）
	1、施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的；（20分）
2、施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署基本全面的；（15分）
3、施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的；（10分）

4、施工技术方案完整性一般，对施工指导性较差；施工部署、主要施工措施基本可行，但存在明显缺陷，部分内容针对性不足。（5分）
5、无施工技术方案的不得分。（0分）

	
	
	施工主要工序评审评分

（15分）
	1、施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的；（15分）

2、施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的；（10分）

3、施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对招标项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的；（5分）

4、无施工主要工序阐述的不得分。（0分）

	
	
	劳动力安排和材料的投入计划及其保证措施评审评分

（10分）
	1、劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的；（10分）

2、劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的；(7分)

3、劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的；（3分）

4、无劳动力安排和材料投入计划的不得分。（0分）

	
	
	项目负责人（经理）及项目管理人员配置评审评分

（10分）
	1、磋商响应人拟定的项目负责人（经理）符合磋商响应文件规定的资格条件。项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性的；（10分）

2、磋商响应人拟定的项目负责人（经理）符合磋商响应文件规定的资格条件。项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般的；（7分）

3、申请人拟定的项目负责人（经理）符合磋商响应文件规定的资格条件；项目管理人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的；（3分）

4、对项目管理人员没有说明的不得分。（0分）

	
	
	工期承诺和保证措施评审评分

（8分）
	1、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的；（8分）
2、工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；（5分）
3、工期承诺满足招标文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的；（2分）
4、无工期承诺和保证措施的不得分。（0分）

	
	
	质量承诺及保证措施评审评分

（7分）
	1、质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按招标文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的；（7分）
2、质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到招标文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的；（4分）
3、质量承诺满足招标文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到招标文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的；（2分）
4、无质量承诺及保证措施的不得分。（0分）


二、评审方法正文
1.评审机构

本项目评审机构为磋商小组，磋商小组由随机抽取的专家和采购人代表依法组成。

2.评审原则

评审应遵循下列原则：

2.1坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个供应商。

2.2全面分析，综合评审。

2.3评审只对供应商的响应文件、磋商承诺书及最终报价进行评审，除此以外的资料、信息不应作为评审的依据。

3.评审纪律

3.1所有与会人员对评审内容和评审过程要严格保密,不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露；

3.2评审期间的一切资料,包括评审意见、评审记录、评审结论和响应文件审查、澄清、评价及比较的资料，均不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露；

3.3所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

3.4评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

3.5评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；

3.6评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组统一组织办理；

3.7评审期间，未经允许评审委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

4.评审目的

评审工作的目的：审查供应商的响应文件与竞争性磋商文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评审程序和评审方法推荐出合格的成交候选人或直接确定成交供应商。

5.评审程序

磋商小组对所有响应文件进行资格审查→符合性审查→磋商小组分别与通过了资格审查及符合性审查的供应商就技术、服务等内容进行磋商→供应商在规定时间内以书面形式递交磋商承诺书→所有供应商在规定时间内以书面形式递交最终报价→磋商小组根据响应文件、磋商承诺书及最终报价进行综合评分→磋商小组将根据评审后的评审总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

6.相关政府采购政策

6.1关于中小企业

6.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库【2011】181号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

6.1.1.1符合中小企业划分标准；

6.1.1.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

6.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

6.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.1.4中小企业提供本企业制造的货物（或服务）参与磋商时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物（或服务）参与磋商时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。供应商应对提交的中小企业声明函及证明材料的真实性负责。提交的中小企业声明函及证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

6.2关于监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省（自治区、直辖市）监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业（仅做一次扣除）。

6.3关于残疾人福利性单位

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商若符合条件应按照（财库〔2017〕141号）的规定提交《残疾人福利性单位声明函》。供应商应对提交的《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。残疾人福利性单位视同小型、微型企业（仅做一次扣除）。

6.4同质同价条件下原则上优先就近采购本地产品（服务）

根据“云南省财政厅关于贯彻落实稳增长开好局政府采购政策措施有关事宜的通知(云财发电〔2016〕4号)”要求政府集中采购所需产品（服务）时，在同质同价条件下原则上优先就近采购本地产品（服务）；即供应商在价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度的得分相同、且总分相同的条件下原则上优先就近采购本地或本省产品（服务）。

7.评审方法

本项目采用“综合评分法”进行评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

（一）资格评审（详见前附表）
（二）符合性评审（详见前附表）

（三）磋商及承诺

（1）磋商小组分别与通过了初步评审的供应商就其响应文件中的有关问题进行磋商；磋商结束后供应商须在磋商小组规定的时间内提交书面的磋商承诺和最终报价。

（2）在磋商中，磋商小组成员和与磋商活动有关的工作人员不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商，供应商代表应在书面通知上签字确认。

（3）最终报价算术性修正：

（3.1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3.2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以最终报价的总价为准，并修改单价；

（3.3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其最终报价将不参与报价得分计算。

（4）最终报价过低情形：

磋商小组认为供应商的最终报价(总价或单价)明显低于其他供应商的最终报价(总价或单价)，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，经磋商小组认定该供应商明显以低于成本报价的，其最终报价将不参与报价得分计算。

(四)综合评审

（1）磋商小组对通过初步评审的响应文件按照综合评分法进行综合比较与评价，并按照评分细则一览表的要求进行打分、汇总。

（2）评分细则：满分100分。

（3）统分原则

（3.1）除价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

（3.2）各档次分值不得超过评分标准规定的分值界限。

（3.3）所有评委评分的算术平均值即为供应商该项得分（保留小数点后两位）。

（4）评审中若遇特殊问题，由评审委员会根据有关法律、法规研究决定。

8.成交推荐

磋商小组将根据评审后的评审总得分情况由高到低的顺序推荐3名成交候选人（最终报价超预算的不予推荐或确定）；评审总得分相等时，以服务方案优劣程度选取，再按最终报价由低到高顺序排列；评审总得分相等且最终报价相同时，由磋商小组记名投票决定成交候选人顺序。

9.确定原则

评定成交的原则：响应文件能够全部满足磋商文件实质性要求且评审总得分最高。
第四章 合同条款及格式

【（本合同条款仅供参考，具体合同内容由采购人与中标人届时拟定】

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

                 住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书

发包人/采购人（全称）：                                       

承包人/供应商（全称）：                                       

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                         。
2.工程地点：                         。
3.工程立项批准文号：                           。

4.资金来源：         。

5.工程内容：                                   。
6.工程承包范围：                                  。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
符合现行的相关质量标准和技术规范，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：      固定单价合同              。

五、项目经理

承包人项目经理：                                 。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）磋商申请文件（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.磋商申请人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.磋商申请人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。

十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，磋商申请人执    份，承包人执    份。

磋商申请人：  (公章)             承包人：  (公章)                           

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）
组织机构代码：               组织机构代码：                       

地  址：                     地  址：                            
邮政编码：                   邮政编码：                          
法定代表人：                 法定代表人：                        
委托代理人：                 委托代理人：                        
电  话：                     电  话：                            
传  真：                      传  真：                            
电子信箱：                    电子信箱：                          
开户银行：                    开户银行：                         
账  号：                       账  号：                           

第二部分 通用合同条款

通用条款参照GF-2017-0201《建设工程施工合同》（示范文本）的通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国国家标准和相关的规程、规范和地方现行的相关规范及行业标准和要求详细施工图。
1.4.2磋商申请人提供国外标准、规范的名称：不采用；

磋商申请人提供国外标准、规范的份数：不采用；

磋商申请人提供国外标准、规范的名称：不采用。

1.4.3磋商申请人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）磋商申请文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）规范、技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

磋商申请人向承包人提供图纸的期限：双方协商确定；

磋商申请人向承包人提供图纸的数量：双方协商确定；
磋商申请人向承包人提供图纸的内容：双方协商确定。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：   份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

磋商申请人审批承包人文件的期限：收到文件后   天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供磋商申请人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1磋商申请人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2磋商申请人接收文件的地点：     ；

磋商申请人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：      ；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点：      ；

监理人指定的接收人为： / 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照磋商申请人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于磋商申请人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于磋商申请人提供给承包人的图纸、磋商申请人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映磋商申请人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于磋商申请人。

关于磋商申请人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于磋商申请人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的以及新增工程量清单项目的。

2.磋商申请人
2.2磋商申请人代表

磋商申请人代表：

姓    名：              ；

身份证号：              ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              。

磋商申请人对磋商申请人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表磋商申请人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于磋商申请人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于磋商申请人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款，不足甲乙双方协商确定。
2.5 资金来源证明及支付担保

磋商申请人提供资金来源证明的期限要求：/。

磋商申请人是否提供支付担保：/。

磋商申请人提供支付担保的形式：/。
3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：     套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后   日内。

 承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：执行通用条款，不足甲乙双方协商确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担10000.00元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：磋商申请人有权要求承包人承担1000.00元/天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：磋商申请人有权要求承包人承担100000.00元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：磋商申请人有权要求承包人承担10000.00元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：磋商申请人有权要求承包人承担10000.00元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，磋商申请人认可方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：磋商申请人有权要求承包人承担10000.00元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000.00元的违约金。

3.4.安装要求

3.4.1需服从统一协调，合理调整，满足项目总体要求。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为现金、支票、汇票或银行保函等。履约担保的金额：中标合同价金额的10%以下，具体缴纳形式及金额签订合同时双方协商确定。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      ；

职    务：                      ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

关于监理人的其他约定：                  。

4.4 商定或确定

在磋商申请人和承包人不能通过协商达成一致意见时，磋商申请人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

磋商申请人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

磋商申请人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前  天。
关于磋商申请人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因磋商申请人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1磋商申请人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因磋商申请人原因导致工期延误

（7）因磋商申请人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，由承包人向磋商申请人按1000元/天的金额支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

磋商申请人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1磋商申请人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1设备、材料样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及磋商申请人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：如有变更项目以磋商申请人、承包人、监理方现场共同签证为准。因承包人擅自变更设计发生的费用，不予计入结算，由此给磋商申请人造成的全部损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。其余执行“通用条款”相关规定。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

 1、由于磋商申请人原因或因设计变更等原因造成分部分项工程增加新的工程量清单项目，其对应综合单价按下列方法确定：①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；③合同中没有适用或类似的综合单价，按相关计价依据以及磋商同期材料价格进行组价后乘以(1-报价浮动率L)，由承包人提出综合单价，监理、造价单位进行审核，磋商申请人确认，经磋商申请人确认后的单价作为工程结算的依据，最终价格以审计部门审计为准。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

1）本工程采用固定综合单价合同，单价不予调整。结算时按工程量清单中的工程量计算，如发生工程量清单出现重大错项、漏项、工程量计算错误、设计变更及甲方指令的按实际发生并经四方（磋商方、监理方、造价方、承包方）共同认可后方可进入结算，工程量的增减价格调整按专用条款1.13调整；

 2）磋商清单中已有或有类似项目的按磋商清单综合单价计算，没有的项目按下列计算。

新增项目综合单价的确定方法如下:

a、按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建科〔2021〕15号）”等现行有关配套计价文件；

b、新增项目综合单价中主要材料价格的确定:材料价格以磋商当期的可参考的《怒江州价格信息》按相关计价规范组价后的综合单价按磋商报价浮动率L下浮，《怒江州价格信息》中没有的材料，则参照云南省同期《价格信息》及四方（磋商方、监理方、造价方、承包方 ）共同认可的市场采购价计价。

c、新增项目单价由承包人编制报送，由监理工程师 、磋商方现场代表初审，将完整资料报送跟踪造价单位，以跟踪 造价单位审核确认的单价作为结算依据, 最终价格以审计部门审计为准；

3、本工程承包人报价浮动率L=（1-中标价/第一次总报价）×100%；

4、工程造价管理机构发布的信息价格：施工同期《怒江州价格信息》价格，对《怒江州价格信息》中没有的材料参考云南省《价格信息》及建设方、监理单位、跟踪审计单位及施工单位共同询价确定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /           。

磋商申请人审批承包人合理化建议的期限：     /             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

对于不属于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/ 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按国家相关政策、法规、条例、文件执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： /。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：/  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：协商确定。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：协商确定。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /      。

预付款担保的形式为： /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及相关现行配套计价文件的规定计价。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按进度计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按进度计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付：双方协商确定

12.4.1 付款周期：双方协商确定

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按磋商申请人工程款支付管理规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按磋商申请人工程款支付管理规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送磋商申请人的期限：              。
磋商申请人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。
（2）磋商申请人支付进度款的期限：                        。

磋商申请人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行   。

磋商申请人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向磋商申请人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。
磋商申请人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  由承包人向磋商申请人按每天1000.00元支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /     。

（1）单机无负荷试车费用由       /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  按合同付款约定执行   。

竣工付款申请单应包括的内容：   按合同付款约定执行    。

14.2 竣工结算审核

磋商申请人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

磋商申请人完成竣工付款的期限：    按合同付款约定执行   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   六份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：按合同付款约定执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）磋商申请人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按合同付款约定执行  。

（2）磋商申请人完成支付的期限：  按合同付款约定执行  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是        。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：              ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:      /           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                   。

关于质量保证金的补充约定：      /              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。

16. 违约

16.1磋商申请人违约

16.1.1磋商申请人违约的情形

磋商申请人违约的其他情形：    /   。

    16.1.2磋商申请人违约的责任

磋商申请人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因磋商申请人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因磋商申请人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）磋商申请人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。

（4）磋商申请人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因磋商申请人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因磋商申请人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）磋商申请人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因磋商申请人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔磋商申请人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后磋商申请人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  双方另行协商  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

磋商申请人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，磋商申请人应在商定或确定磋商申请人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /  。

其他事项的约定：     /  。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

附件1：

工程质量保修书

采购人/采购人（全称）：                                            

承包人/供应商（全称）：                                          

为保证（工程名称）                                         在合理使用期限内正常使用，磋商申请人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：                                                              
    二、质量保修期

    质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

    双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

    1.主体结构工程为       年限，屋面防水工程为        年；

    2.电气管线、上下水管线安装工程为              ；

    3.供热及供冷系统为                个采暖期及供冷期；

    4.室外的上下水和小区道路等公路工程或市政公用工程为      年；

    5.其他约定：                                            
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，磋商申请人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，磋商申请人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原承包人或者具有相应资质等级的承包人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由磋商申请人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的  3  %。

本工程双方约定承包人向磋商申请人支付工程质量保修金金额为： （大写）。

五、质量保修金的返还

质量保证金在质量保修期满后    天内,将剩余保修金返还承包人。（保修金不计利息）

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                      

    本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同磋商申请人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

     年    月     日                      年      月      日

注：磋商文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，招标人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。 

第五章  工程量清单

供应商通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行下载

各供应商如果在响应文件制作过程中发现工程量清单（或图纸）存在问题的，请尽快与采购人联系。

第六章  采购需求及其他要求

一、采购需求：

新建草莓种植基地总用地16.13亩，包括场地平整及土地整理5271.77平方米，建设温室轻型钢结构大棚（双层棚，内棚37*8米、外棚38*9米）15个，敷设DN90PE管600米、DN50PE管260米、DN32PE管800米、滴灌带6000米、100m³不锈钢成品水箱1座，建设水肥房1座，安装水肥一体化系统（含供水增压泵ISW-80-200、精准压力智控柜ZLSF-BP-15K、智能水肥决策管理系统ZLSF-FM-ZN7C15、肥液存储搅拌罐ZLSF-FT-P500、反冲洗叠片式精密过滤系统ZLSF-FD-S3-3）1项；田间排水沟渠366米（0.3米×0.3米）；生产资料堆放储存间120平方米。具体以工程量清单为准。

落实政府采购政策需满足的要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

三、执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

服务标准：符合国家、地方及行业现行相关标准和规范并满足采购人要求，一次性验收合格。

四、报价要求

1、报价为包干价。

2、本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

3、特别提醒：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价。

五、付款方式：按财政进度支付，具体双方在签订合同时约定。

第七章  响应文件格式

资格审查部分封面

兰坪县金顶街道特色产业种植大棚基地配套设施建设项目

项目编号：NJZC2026-C2-00490-NJLD-0010

招标编号：乐达招字[2026]第029号

响应文件

供应商：
（电子签章）

法定代表人：   （电子签章）

日期：年月日

资格审查部分

附件一、具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或法定证明文件扫描件

附件二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1、具有良好的商业信誉：提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“企业信用信息”查询栏中查询的“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”信息记录或打印的企业信用信息公示报告中未出现参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）；

2、具有健全的财务会计制度，具有良好的财务状况，财务状况报告内容可为：①提供2024年至今任意一年经审计的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；②成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。【企业若处于特殊情况（如企业合并重组等特殊情况）不能提供其财务审计报告的须提供有效的第三方相关职能部门的书面证明材料同时提供近期企业财务报表】；

附件三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明。

供应商：
（电子签章）

法定代表人：  （电子签章）

日期：年月日

附件四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1、有依法缴纳税收的良好记录：提供2026年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；

2、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2026年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供；

供应商：
（电子签章）

法定代表人：  （电子签章）

日期：年月日

附件五、无重大违法记录声明。

提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料或承诺，成立不足三年的供应商，提供自企业成立之日起无重大违法记录的相关证明材料或承诺）。

致：（采购人）

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

供应商：
（电子签章）

法定代表人：  （电子签章）

日期：年月日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额是指标准高于200万元的罚款）等行政处罚。

附件六、信誉要求

未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（点击“信用服务”选项框后进行查询），以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单（查询时间为本公告发布之日起至提交响应文件截止时间止）（提供查询截图）；

附件七、

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

致：（采购人）

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

供应商：
（电子签章）

法定代表人：  （电子签章）

日期：年月日

附件八、落实政府采购政策需满足的资格要求

1.中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加   （ 单 位 名 称 ） 的  （ 项 目 名 称 ）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下： 

1. （ 标 的 名 称 ） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于         （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ； 

2. （ 标 的 名 称 ） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于         （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（电子签章）：

日 期：
注：

上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1、工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、供应商须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按磋商文件明确的所属行业填写或未完整、明晰填写的，导致磋商小组无法确认的，磋商小组将不予认可。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如成交单位为中小微企业，其响应文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随成交结果一并公示，请各供应商如实提供及填写本单位企业情况。

4、本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“建筑业”的行业。（注：（建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。）

2.残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                  （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：              （电子签名）
日 期：       年    月    日
3.监狱企业证明文件（若有）

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件九：特定资质要求

资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；
项目负责人要求：具备建筑工程专业或水利水电专业二级及以上注册建造师，具备对应行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B 类），且目前未在其它在建项目中任职，为本单位人员，提供有效的劳动合同及投标截止时间前任意连续3个月养老保险社保证明（企业成立不足3个月或人员新入职不足3个月的，提供自企业成立或人员入职之日起的社保证明材料及劳动合同）。
项目负责人（项目经理）简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	

	注册建造师资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业

学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附拟派本项目项目负责人（项目经理）的注册建造师证书、安全生产考核合格证、职称证(如有)、身份证、学历证（如有）、社保证明及劳动合同材料扫描件。

供应商：
（电子签章）

法定代表人：  （电子签章）

日期：年月日
附件十、其他

竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分

商务技术部分封面

兰坪县金顶街道特色产业种植大棚基地配套设施建设项目

项目编号：NJZC2026-C2-00490-NJLD-0010

招标编号：乐达招字[2026]第029号
响应文件

供应商：
（电子签章）

法定代表人：
（电子签章）

日期：年月日

附件一、初次报价表

报价 （唱标）一览表

项目名称：                        

项目编号：                        

	内容

	磋商报价
	大写：

	
	小写：元

	合同履约期限

（计划工期）
	

	质量承诺
	

	项目经理及证书编号
	

	备注
	


注：1.此表请放在响应文件封面后第一页，以方便查找。

2.保留小数点后两位，第三位四舍五入。

供应商：
（电子签章）

法定代表人：
（电子签章）

日期：年月日
附件二、磋商函

磋商函

         （采购人名称）： 

    我方已仔细研究了           （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，且对竞争性磋商文件无任何异议，并愿意以最后磋商报价，向你方提供竞争性磋商文件要求的工程。

我方承诺在磋商有效期内不修改或撤销响应文件。

2、本磋商的磋商有效期为自响应文件递交截止之日起    个日历天。
3、我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的合同履约期限（计划工期）和地点，按竞争性磋商文件要求完成工程。

（3）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
5、（其他补充说明）     。
供应商：
（电子签章）

法定代表人：
（电子签章）

地
址：

网
址：

电
话：

传
真：

邮政编码：

日期：年月日

附件三、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系
（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件。
供应商：
（电子签章）

日期：年月日

	法定代表人身份证正面（国徽面）
	法定代表人身份证反面（人像面）


附件四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：
（电子签章）
法定代表人：
（电子签章）

身份证号码：
委托代理人：

身份证号码：
日期：年月日

注：附授权委托代理人身份证扫描件。

	委托代理人身份证正面（国徽面）
	委托代理人身份证反面（人像面）


附件五、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级工程师
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	其他人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应根据竞争性磋商文件要求在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书等。

附件六、已标价工程量清单

按照发布的工程量清单的规定编制及提交。

附件七、类似项目情况表（若有）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人（经理）
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号（企业业绩及项目负责人（经理）业绩都用此表）。

2.投标人应根据招标文件时间及业绩要求在本表后附业绩证明材料原件扫描件，证明材料如中标通知书或合同协议书等。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

供应商：
（电子签章）

法定代表人：
（电子签章）

日期：年月日
附件八、技术部分（根据评审标准，格式自拟）

附件九、其他资料

（一）竞争性磋商文件要求提交的其他资料

（二）供应商认为需要提交的其他资料

制定








