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碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目
竞争性磋商公告
项目概况
碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目 采购项目的潜在磋商申请人应在 云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年09月10日15时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：BSGCZB-2026LL-070C（政采云项目编号：BSZC2026-C2-00995-BSGC-0040）
2.项目名称：碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：¥3200000.00元
5.最高限价：¥3144204.51元
6.项目采购内容：规划新建道路1条，总长3.58公里，拟建路基宽度 6.0米，路面宽度 4.5米，路面结构采用 20cm厚级配碎石基层+20cm厚 C30混凝土面层，配套完善路基排水、边坡防护等附属工程。具体建设内容以设计图纸（如有）及工程量清单公布内容为准（另有说明的除外）。
7.项目实施地点：龙陵县碧寨乡。
8.质量要求：符合国家及行业现行验收规范及标准，一次性验收合格。
9.现场踏勘：拟磋商申请人可根据自身情况进行现场踏勘，以便获取有关编制磋商响应文件所涉及的现场资料，现场踏勘产生的风险及相关费用由拟磋商申请人自行承担；踏勘地点为：项目实施地点。
10.付款方式：本项目不支付预付款，根据实际完成工程量支付进度款，进度款付款时间及比例根据资金到位、施工进度等情况确定，具体签订合同时双方另行约定。
11.合同履行期限（项目完成期限）：合同签订后180个日历天内通过竣工验收交付使用。
12.本项目不接受联合体磋商。
二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定； 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标段（包）1：本项目专门面向中小微企业采购,必须提供中小企业声明函。（符合划型标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单位在政府采购活动中视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位提供对应声明函即可）。
3.本项目的特定资格要求：
【标段（包）1】
3.1拟参与本项目的磋商申请人必须具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质证书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）。
3.2拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业二级注册建造师及以上资格等级证书及建造师安全生产考核合格证书B证（有效期内），项目经理不得存在在建（待建）工程的情况（提供书面声明）；拟投入本工程的项目总工必须具备工程师及以上职称。
3.3业绩要求：磋商申请人近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项公路工程施工项目业绩，类似项目业绩证明材料须提供中标通知书或合同协议书等，新成立不足1年的企业业绩不做要求（如企业新增公路工程施工总承包资质不足1年，可视为新成立企业，但必须提供相关资质增项的证明材料）。（公路工程包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等。）
3.4磋商申请人在磋商响应截止日期前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”（中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照以上条款对参与磋商的各申请人的信用信息进行核查，有不良记录的磋商申请将被拒绝。
3.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明）
三、获取采购文件：
1.时间：2026年08月27日至2026年09月03日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 
2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/） 
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys。
（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
注：云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyzt0011.html云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，紧急CA办理电话：19987563037。
供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
4.售价（元）：0 
四、响应文件提交 
截止时间：2026年09月10日15:00（北京时间） 
地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标 
五、响应文件开启 
开启时间：2026年09月10日15:00（北京时间） 
地点：云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区龙御江山小区第五组23幢S1室开评标室 
六、投标保证金信息
是否需要缴纳磋商保证金：否
七、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。 
八、其他补充事宜 
1.开标方式：智能开标
2.其他：
2.1采购意向公开情况：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，2026年07月09日本项目采购意向公开信息在云南省政府采购网发布，网址“http://www.yngp.com/viewPurchaseInfo.html?sys_purchaseintention_id=-5a1e7d29.19f36ec9d47.-17ee”。
2.2采购代理服务费：招标人与代理机构本着市场定价的原则，在平等、自愿的基础上达成一致，约定服务费由招标代理机构参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）文中工程类标准计算后下浮20%收取，由中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。
2.3本项目招标公告发布媒体：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）、云南省政府采购网（网址：www.yngp.com）。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
2.4次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
2.5监督电话：龙陵县财政局0875-3126792
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名    称：龙陵县交通运输局　
地    址：云南省保山市龙陵县兴农路1号
联系方式：0875-6123085　 
2.采购代理机构信息
名    称：保山广驰招标代理有限公司　
地　　址：龙陵县龙山镇龙御江山23-S1　
联系方式：0875-6126699、17708755942  　
3.项目联系方式
采购人项目联系人：闫先生 
电　　 话：0875-6123085　　　
采购代理机构项目联系人：姚先生、童女士  
电　　 话：0875-6126699、17708755942　　　　　
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第二章  磋商申请人须知
[bookmark: _Toc383175472][bookmark: _Toc86124039]磋商申请人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	龙陵县交通运输局

	
	采购代理机构
	保山广驰招标代理有限公司

	
	项目名称
	碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目

	
	采购编号
	BSGCZB-2026LL-070C

	3.1
	采购内容
	详见第五章《项目需求》

	3.2
	服务期限及实施地点
	服务期限：合同签订后180个日历天内通过竣工验收交付使用；
实施地点：龙陵县碧寨乡。

	4
	磋商申请人资格要求
	见第一章“竞争性磋商公告”

	7.1
	磋商文件澄清截止时间
	提交响应文件截止时间5日前。

	7.5
	本项目磋商小组根据与磋商申请人磋商情况可能实质性变动的内容
	第五章  项目需求等

	9.1 
	构成响应文件的其他资料
	1.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2.若磋商文件中另有要求的，则还应满足其他要求中的相关资质要求；
3.磋商申请人资格要求中要求提供的资料以及磋商申请人认为需要提供的其他资料。

	10.1
	采购预算及最高限价（人民币）
	采购预算：¥3200000.00元
最高限价：¥3144204.51元
本项目招标人设有最高投标限价，投标人的投标报价不得超过最高投标限价（指不得超过各合同段的总限价；如果一个合同段由多个建设项目（路线）合并而成，则每个建设项目（路线）的投标报价也不能超过相应建设项目（路线）的最高投标限价，否则其响应文件将视为无效）。

	12.1
	有效期
	递交响应文件的截止日期后60天

	13.7
	响应文件上传相关要求
	本次采购采用在云南省政府采购电子交易平台（网址https://www.zcygov.cn/）上进行采购与递交响应文件，磋商响应文件递交要求如下：
（1）网上递交：投标申请人网上递交需登录云南省政府采购电子交易平台（网址https://www.zcygov.cn/），须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回响应文件。
（2）本项目采用在云南省政府采购电子交易平台（网址https://www.zcygov.cn/）上进行采购与递交响应文件，无需现场递交纸质文件，但应在文件递交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。请参与本项目投标人在使用政采云平台时，自行配备需要的音视频等设备，做好系统的调试工作避免出现系统不能正常使用的情况。
（3）磋商申请人若有幸成交，须在领取成交通知书前向采购代理机构提交纸质磋商响应文件3份。

	14
	磋商保证金
	本项目不适用

	16.1
	递交响应文件的截止时间
	递交响应文件的截止时间：2026年09月10日15时00分（北京时间）；
注：磋商申请人须在竞争性磋商响应文件提交截止时间以前将电子磋商响应文件上传至云南省政府采购电子交易平台（网址https://www.zcygov.cn/）。逾期上传电子响应文件或逾期未能到达指定地点进行磋商响应文件解密的或未能上传电子响应文件的，其磋商响应文件将视为不合格并拒绝。

	16.2
	递交响应文件地点
	保山广驰招标代理有限公司开标室（龙陵县龙山镇龙御江山23-S1），请各磋商申请人登录政采云投标客户端参与采购活动并递交磋商响应文件。

	16.3
	是否退还响应文件
	否

	17.1
	磋商时间和地点
	磋商响应文件启封时间：2026年09月10日15时00分（北京时间）开始
地点：保山广驰招标代理有限公司（龙陵县龙山镇龙御江山23-S1）开标室

	17.4
	磋商程序和方法
	综合评分法

	
	第六章“磋商程序和方法”第2.1款资格审查标准规定的内容，为参加磋商的磋商申请人必须具备的资格条件，凡有一条不满足的磋商申请人不再参与磋商。请各参加磋商的磋商申请人仔细阅读资格审查标准。

	24.1
	采购代理服务费、相关费用
	根据约定，本次采购产生的采购代理服务费由中标（成交）的供应商支付，供应商在报价时应充分考虑本次磋商产生的采购代理服务费等费用。
采购代理服务费：招标人与代理机构本着市场定价的原则，在平等、自愿的基础上达成一致，约定服务费由招标代理机构参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）文中工程类标准计算后收取，由中标人领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。

	26.1
	需要补充的其他内容

	（1）
	履约保证金
履约保证金的形式：银行转账和银行保函、保证保险等形式。
履约保证金的金额：10%签约合同价（上一年度信用等级AA级的中标人可减少为5%）。

	（2）
	竞争性磋商报价：磋商申请人按照采购人提供的工程量清单电子文件内容填写工程量清单报价并提供完整报价预算书；工程量清单编制依据：交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；交通运输部部颁《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；交通运输部部颁《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018)；《公路工程工程量清单计量规范》 云南省地方标准（DB53/T 2001.1-2014）；《云南省清单模板2014-1.0.0》 ；云南省交通运输厅发布《公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设[2019]34 号）； 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018） 和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）中“税金”有关规定的公告（交通部 2019 年第 26 号公告）；云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程造价监督管理办法》《云南省交通运输工程造价定额管理办法》《云南省公路工程工程量标准清单管理办法》的通知（云交规〔2020〕3号）；依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等规范及国家、行业现行文件规定。

	（3）
	评审办法：综合评分法（详见第六章磋商程序和方法）

	（4）
	所有获取了竞争性磋商文件的潜在磋商申请人如对采购文件有疑问或认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，可以通过书面形式或政府采购云平台向采购代理机构提问。采购代理机构将及时在政采云系统答复，或视情况发布补遗澄清公告或变更公告，若采购文件发生实质性变更的，磋商时间、磋商响应文件递交时间顺延，顺延时间为自发布实质性变更的更正公告之日起不少于5日历天。

	（5）
	关于实质性不满足采购要求：
1.项目实施地点及合同履行期限（项目完成期限）不满足采购要求。
2.项目实施方案出现严重不满足采购需求或不符合实际的。
3.工程量清单报价内容严重不符合采购需求。
a.本工程采购人设暂列金额（若有）（暂列金额：指采购人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，不直接属承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、确认等的费用），暂列金计入采购人部分，为不可竞争费用，磋商申请人在磋商报价中不得做随意调整，否则，视其响应文件为无效文件；
b.本工程工程量清单表中公布的工程量清单综合单价上限价的（若有），磋商申请人报价时不得超过上限价，否则，视其响应文件为无效文件；
c.工程量清单中标注的专业工程暂估价或暂定价材料价（若有）磋商申请人在磋商报价时不得调整（若有），否则，视其响应文件为无效响应文件。
4.磋商响应文件中提出采购单位不能接受的条款的。

	（6）
	中小微型企业有关政策:本项目专门面向中小微企业采购。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定执行；
2.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行；
3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；
4.按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；
5.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	（7）
	环境标志产品及节能产品有关政策
本项目对环境标志产品及节能产品的评审：□适用  不适用。
1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。执行政策文件：《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。
2.鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。执行政策文件：《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。
3. 根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果服务单位拟供的产品属于“节能产品政府采购清单”中的，按照磋商办法中要求给予加分。服务单位须提供证明材料（请提供在中国政府采购网“节能产品清单”中产品查询结果截图)，否则评标时不予认可。
4. 根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），如果服务单位拟供的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中的，按照磋商办法中要求给予加分。服务单位须提供证明材料（必须提供在中国政府采购网“环保标志产品清单” 中产品查询结果截图)，否则评标时不予认可。

	（8）
	其   它：
1.本竞争性磋商文件中所提到的公章：指公安部门备案的行政章；签字：指亲笔签字。
2.串标围标判定依据：
2.1不同磋商申请人提交的磋商响应文件中内容错漏之处出现高度一致，或其它内容出现高度一致性（除竞争性磋商文件中规定的内容外）的；
2.2不同磋商申请人的磋商响应文件相互混装的；
2.3现行法律法规规定的其它判定依据。
3.采购人有权对被推荐为第一成交候选人的磋商响应文件中不合理的条款在进行合同谈判时要求其进行修正的权力，否则，采购人有权拒绝与之签订合同并选择下一排序的候选人进行合同谈判，以此类推。
4.保证金将被没收的情况（出现下列情况之一者其提交的磋商保证金将被没收）：
4.1磋商申请人在提交磋商响应文件截止时间后撤回响应文件的；
4.2磋商申请人在磋商响应文件中提供虚假材料的；
4.3除因不可抗力或竞争性磋商文件、成交通知书认可的情形以外，成交磋商申请人不与采购人签订合同的；
4.4磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；
4.5采购文件、法律法规规定的其它情形。

	[bookmark: _Toc86124040]（9）
	人身意外伤害保险最低限额：施工单位必须为施工人员购买人身意外伤害保险，个人保险额度不得低于60万元，保险必须覆盖全部施工人员并确保在保险期内。除购买人身意外伤害保险外，施工单位还应为每一位施工人员购买工伤险（此费用包含在投标人的投标报价中，发包人不再另行支付），保险单及相关资料备查。


[bookmark: _Toc383175473]
一、总  则
[bookmark: _Toc329810186][bookmark: _Toc383175052][bookmark: _Toc383175474][bookmark: _Toc383175276]1.项目概况
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部令第87号、94号、101号》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获主管部门批准，现对本次服务采购进行竞争性磋商采购。
1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及采购编号：见“磋商申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc383175475][bookmark: _Toc329810187][bookmark: _Toc383175277][bookmark: _Toc383175053][bookmark: _Toc265142411]2.资金来源
[bookmark: _Toc329810188][bookmark: _Toc383175054][bookmark: _Toc265142412][bookmark: _Toc383175278][bookmark: _Toc383175476]2.1资金来源已落实，用于采购“项目需求”所列工程。
3.采购范围
3.1 本项目采购内容：见“磋商申请人须知前附表”。
3.2 本项目服务期限及服务地点：见“磋商申请人须知前附表”。
[bookmark: _Toc383175279][bookmark: _Toc329810189][bookmark: _Toc383175477][bookmark: _Toc383175055]4.合格的磋商申请人（以下简称磋商申请人）
4.1详见：“磋商公告”
[bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc329810190][bookmark: _Toc383175056][bookmark: _Toc383175280][bookmark: _Toc383175478]5.磋商费用
无论是否成交，磋商申请人自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

[bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc383175479]二、磋商文件
[bookmark: _Toc329810192][bookmark: _Toc383175058][bookmark: _Toc383175480][bookmark: _Toc383175282]6.磋商文件的组成
要求提供的货物、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  磋商申请人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  响应文件格式
第五章  项目需求
第六章  磋商程序及方法
[bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc383175481][bookmark: _Toc383175283][bookmark: _Toc329810193][bookmark: _Toc383175059]7.磋商文件的澄清、修改
[bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc383175482]7.1 参加磋商申请人应认真审核磋商文件，如有疑问的，磋商申请人可以在 “磋商申请人须知前附表”规定截止时间前以电子澄清函形式在交易系统中提出要求采购代理机构澄清，截止时间后提交的澄清要求概不接受。
7.2 采购代理机构将以电子形式在交易系统中答复所有磋商申请人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
7.3采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以电子形式在交易系统中通知所有接收磋商文件的磋商申请人，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。
7.4采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间以电子形式在交易系统中通知所有购买磋商文件的磋商申请人。
7.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与磋商申请人磋商情况可能实质性变动的内容见磋商申请人须知前附表。
三、响应文件
[bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc383175061][bookmark: _Toc383175483][bookmark: _Toc329810195][bookmark: _Toc383175285]8.响应文件编写注意事项
8.1 磋商申请人应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“项目需求”）和商务条件后，编写响应文件。
8.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指磋商申请人必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc383175484][bookmark: _Toc329810196][bookmark: _Toc383175286][bookmark: _Toc383175062][bookmark: _Toc86124054]9.响应文件构成
9.1磋商申请人编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求及内容要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc383175287][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc383175063]10.报价和报价货币
10.1本项目采购预算及招标控制价详见“磋商申请人须知前附表”，最后报价超过采购预算及招标控制价的磋商申请人将按无效处理。
10.2磋商申请人须就“项目需求”中所有采购内容作完整唯一报价。
10.3本工程的磋商报价采用磋商申请人须知前附表第26.1（2）项所规定的方式。
10.4磋商申请人应依据磋商文件的要求及有关资料自行报价，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。报价均为人民币元，磋商报价应包括完成本项目所需的一切费用，该报价应符合国内行情并能保证磋商申请人完成履行合同所需的一切工作,为单价承包合同。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
10.5磋商申请人必须按采购人提供的竞争性磋商文件和招标工程量清单（固化工程量清单）进行磋商报价。在履行合同时，工程单价须经过采购人的核实和确认。除工程范围、设计变更另有规定外，价格不作任何调整或变更。
10.6磋商报价为磋商申请人在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
10.7磋商申请人的磋商报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。磋商报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及磋商申请人拟定的施工方案，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价。
10.8除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，磋商申请人应按采购人提供的固化工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商申请人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。除非中标人与采购人签订的合同中另有规定，磋商申请人在报价时所报的工程量清单综合单价，指完成工程量清单中一个规定计量子目所需的全部费用，包括但不限于人工费及政策性人工费调整、材料费（材料损耗）、机械使用费、非标产品模具加工费、包装运输费（包括二次搬运费用）、赶工补偿费、样品费、调试费、综合管理费、合理利润、税金、水电费、清洁卫生费、垃圾清运费、保险费以及磋商申请人认为可能发生的风险费等直至完成工程交付标准所须的一切费用以及维保期间（养护期间）的全部费用。
除设计图纸及工程量清单发生重大变更外成交价（工程量清单综合单价）不得作任何调整。施工中若发生与管道交叉时出现的各种情况、由施工方负责恢复，采购人协助协调。工程竣工结算时按实际发生工程量据实结算：若拟承包商成交则其磋商响应文件中所报的单价在合同实施过程至竣工结算均不得以任何理由进行调整单价，否则视为违约。
10.9磋商申请人的报价中“报价”明显低于社会平均成本的，应在磋商响应文件中附报价的依据、证明材料及说明，开标时携带原件以备磋商小组质询。无相关有效证明并且不能做出解释的，磋商小组有可能认定该报价低于成本价。
10.10磋商申请人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
10.11磋商报价应与投标须知、合同条件、合同协议条款、投标时有关承诺、技术规范和图纸一起考虑。
11.磋商报价的主要计价依据
11.1竞争性磋商文件和补充文件；
11.2工程情况及说明；
11.3施工现场条件情况；
11.4工程所在地人工、材料和施工机械台班的市场价格信息；
11.5本工程的磋商报价采用工程量清单综合单价报价。本工程报价依据交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；交通运输部部颁《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；交通运输部部颁《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018)；《公路工程工程量清单计量规范》 云南省地方标准（DB53/T 2001.1-2014）；《云南省清单模板2014-1.0.0》 ；云南省交通运输厅发布《公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设[2019]34 号）； 交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018） 和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）中“税金”有关规定的公告（交通部 2019 年第 26 号公告）；云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程造价监督管理办法》《云南省交通运输工程造价定额管理办法》《云南省公路工程工程量标准清单管理办法》的通知（云交规〔2020〕3号）；依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等规范及国家、行业现行文件规定。
11.6最终报价中单价(根据最终磋商报价同比例下浮)在合同执行过程中是固定不变的，除因设计变更及变更签证外，不得以任何理由予以变更。
11.7主要材料价格如明显低于市场价格或其他磋商申请人价格的，应当在磋商响应文件中提供材料磋商申请人低价供给的证明材料，且磋商申请人必须为材料的生产厂家或生产厂家授权的经销商，否则含有该材料的分部分项项目的综合单价将被视为低于成本价。
11.8本次招标设最高限价（采购预算）
11.9磋商申请人的磋商报价不得超过本竞争性磋商文件规定的最高限价，否则视为实质上未响应竞争性磋商文件要求的投标，按废标处理。
11.10须完整报价，少报、漏报、错报视为已包含在磋商总报价中，结算时不做调整。
11.11磋商申请人应根据“报价表”要求填写磋商报价组成情况。
11.12通过实质性审查的磋商申请人才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。
11.13最终报价文件应由法定代表人（负责人）或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。
磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
11.14磋商申请人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为磋商申请人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该磋商申请人的成交候选资格。
11.15报价货币为人民币。
[bookmark: _Toc329810198][bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc383175486][bookmark: _Toc383175288][bookmark: _Toc383175064]12.有效期
12.1 在“磋商申请人须知前附表”规定的有效期内，磋商申请人不得要求撤销或修改其响应文件。
12.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商申请人延长有效期。磋商申请人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商申请人拒绝延长的，其响应文件失效，但磋商申请人有权收回其保证金。
[bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc383175065][bookmark: _Toc383175289][bookmark: _Toc383175487]13.响应文件的编制
13.1磋商申请人在制作响应文件前，需先下载政采云电子投标客户端并进行安装，下载安装完成之后，可通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。（政采云电子投标客户端下载网址： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download ）。
13.2响应文件须按磋商文件要求由磋商申请人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。
13.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或磋商申请人法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。
13.4响应文件应由法定代表人（负责人）或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具磋商申请人单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。
13.5电子响应文件在封面上应按照竞争性磋商文件要求进行编制。
13.6电子响应文件应按照竞争性磋商文件的要求进行编制目录并加密。
13.7响应文件上传及相关要求：见“磋商申请人须知前附表”。
14.磋商保证金（本项目不适用）
14.1磋商保证金为人民币。磋商申请人应在递交响应文件截止时间以前按“磋商申请人须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在磋商有效期内保持有效。
14.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“磋商申请人须知前附表”规定的形式提交。
14.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及采购编号。
14.4磋商申请人应在递交响应文件时向采购代理机构提交采购代理机构出具的保证金到账收据凭证，如果以电汇或网银转账等方式提交的则仅需出示电汇或网银转账凭证。
14.5未成交的磋商申请人可在成交公告发出后5个日历天到采购代理机构办理退保证金手续；成交人在签订合同后5个日历天内到采购代理机构办理退还磋商保证金手续。
14.6 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：
（一）磋商申请人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）磋商申请人在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或磋商文件、成交通知书认可的情形以外，成交磋商申请人不与采购人签订合同的；
（四）磋商申请人与采购人、其他磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc383175489][bookmark: _Toc86124061]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc383175292][bookmark: _Toc383175068][bookmark: _Toc383175490][bookmark: _Toc86124062][bookmark: _Toc329810202]15.响应文件的密封与标记
[bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc383175293][bookmark: _Toc383175069][bookmark: _Toc383175491][bookmark: _Toc329810203]15.1 磋商申请人应按“磋商申请人须知前附表”中规定的数量提交响应文件。
15.2 磋商申请人应按系统要求对电子竞争性磋商响应文件进行加密。
16.递交响应文件的截止时间和地点
16.1 响应文件的递交不得迟于“磋商申请人须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。
16.2 磋商申请人必须在规定时间内将响应文件递交到“磋商申请人须知前附表”规定的地点。
16.3 除“磋商申请人须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc383175492][bookmark: _Toc86124064]五、磋商
17.磋商
17.1采购代理机构将在“磋商申请人须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，磋商申请人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应按时参加。
17.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。
17.3 磋商原则
磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。
17.4 磋商程序和方法
磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。
17.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”前附表第二款的要求为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件实质性要求的响应文件将按无效处理，该磋商申请人不得再继续参加磋商。
17.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
[bookmark: _Toc383175072][bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc383175296][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc383175494]18.磋商过程的保密
在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予磋商申请人合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向磋商申请人或其他人员透露。
[bookmark: _Toc86124068][bookmark: _Toc383175073][bookmark: _Toc329810208][bookmark: _Toc383175495][bookmark: _Toc378499713][bookmark: _Toc383175297]19.出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的磋商申请人或者报价未超过采购预算的磋商申请人不符合规定的。

[bookmark: _Toc383175496][bookmark: _Toc86124069]六、成交结果
[bookmark: _Toc383175075][bookmark: _Toc383175299][bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc383175497][bookmark: _Toc86124070]20.成交人的确定
[bookmark: _Toc329810211]20.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
20.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交磋商申请人。
[bookmark: _Toc383175300][bookmark: _Toc383175498][bookmark: _Toc383175076]21.成交通知书
[bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc86124072]21.1采购代理机构将在成交磋商申请人确定后2个工作日内，在云南省政府采购网、政采云平台上发布中标公告，同时向成交磋商申请人发出成交通知书。
21.2成交通知书是合同的一个组成部分。
21.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
21.4采购代理机构无义务向未成交磋商申请人解释未成交原因和退回响应文件。
[bookmark: _Toc383175077][bookmark: _Toc383175499][bookmark: _Toc383175301]22.签订合同
[bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc86124073]22.1采购人与成交磋商申请人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
22.2成交磋商申请人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他磋商申请人作为成交磋商申请人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交磋商申请人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc86124074][bookmark: _Toc383175501]七、其他事项
[bookmark: _Toc383175502][bookmark: _Toc383175304][bookmark: _Toc383175080][bookmark: _Toc329810215]23.质疑和投诉
23.1磋商申请人认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
受理质疑部门：保山广驰招标代理有限公司
联系人：姚先生、童女士
电话：0875-6126699、17708755942
邮箱：bsgczb@126.com
23.2磋商申请人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。磋商申请人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（1）质疑项目名称；
（2）质疑理由及事实依据；
（3）质疑对象；
（4）联系电话和地址；
（5）质疑的日期；
（6）质疑人署名。
质疑书实行实名制，并提交由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。
23.3 采购人、采购代理机构将在收到磋商申请人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
23.4参与政府采购活动的磋商申请人对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
23.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向龙陵县财政监督管理部门投诉。
[bookmark: _Toc383175305][bookmark: _Toc383175081][bookmark: _Toc86124075][bookmark: _Toc383175503][bookmark: _Toc329810216]24.采购代理服务费
24.1采购代理服务费由采购代理机构向成交人收取，收取标准详见“磋商申请人须知前附表”。
24.2成交人应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
[bookmark: _Toc383175504][bookmark: _Toc383175306][bookmark: _Toc383175082][bookmark: _Toc329810217]25.磋商文件编制依据
本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc383175307][bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc383175505][bookmark: _Toc383175083][bookmark: _Toc329810218]26.需要补充的其他内容
26.1需要补充的其他内容：见“磋商申请人须知前附表”。
27.特殊事项处理法律依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部令第87号、94号、101号》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》及相关规定及相关法规性文件。
[bookmark: _Toc86124078][bookmark: _Toc383175506]

第3章  合同书样式及主要条款
（竞争性磋商文件内本章合同书样式及主要条款仅作为参考，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准。）







[bookmark: _Toc350327999][bookmark: _Toc350328496][bookmark: _Toc20449][bookmark: _Toc294567663][bookmark: _Toc70630287][bookmark: _Toc294568156][bookmark: _Toc350327431][bookmark: _Toc100841125][bookmark: _Toc383175507][bookmark: _Toc86124081]第一节  通用合同条款
“通用合同条款”全文引用《公路工程标准施工招标文件》（2018版）的“通用合同条款”内容。
[bookmark: _Toc294568157][bookmark: _Toc294567664][bookmark: _Toc350327432][bookmark: _Toc350328497][bookmark: _Toc350328000][bookmark: _Toc100841126]

第二节  专用合同条款
[bookmark: _Toc70630288][bookmark: _Toc238633022][bookmark: _Toc238918729][bookmark: _Toc350328663][bookmark: _Toc350328001][bookmark: _Toc350327433][bookmark: _Toc25706][bookmark: _Toc350328498]A、公路工程专用合同条款
1.一般约定
[bookmark: bookmark160]1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
第1.1.1.8目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。
本项补充第1.1.1.10目：1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
1.1.2  合同当事人和人员
本项补充第1.1.2.8 目：1.1.2.8  承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程 的总工程师或技术总负责人。
1.1.3  工程和设备
第1.1.3.4 目细化为：单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第1.1.3.10 目细化为：永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12 目、第1.1.3.13 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.6  其他
本项补充第1.1.6.2 目～第1.1.6.9 目：
1.1.6.2竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。
1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。
1.1.6.4交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。
1.1.6.5交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.6.6转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
[bookmark: bookmark161]1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款；
（5）公路工程专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）工程量清单计量规则；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
[bookmark: bookmark162]1.5合同协议书
本款补充：制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
[bookmark: bookmark163]1.6图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2  承包人提供的文件
本项细化为：有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2 份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。 此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或 提出进一步的修改意见。
1.6.4  图纸的错误
本项细化为： 
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
[bookmark: bookmark164]1.9严禁贿赂
本款补充： 
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
[bookmark: bookmark165]2.发包人义务
[bookmark: bookmark166]2.3提供施工场地
本款补充： 
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10 条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: bookmark167]3.监理人
[bookmark: bookmark168]3.1监理人的职责和权力
第3.1.1 项补充： 
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1款、第12.3 款、第12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8 款下的暂估价金额；
（10）确定第23.1 款下的索赔额。 如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: bookmark169]3.5商定或确定
第3.5.1 项补充： 
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
[bookmark: bookmark170]4.承包人
[bookmark: bookmark171]4.1承包人的一般义务
4.1.9  工程的维护和照管
本项细化为：
（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10  其他义务
本项细化为：
（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第100 章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第100章中。
（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
[bookmark: bookmark172]4.2履约保证金
本款细化为： 
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。质量保证金按建设工程质量保证金管理办法执行。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
[bookmark: bookmark173]4.3分包
第4.3.2 项～第4.3.4 项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3  专业分包 在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：
（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。
（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：
a.具有经工商登记的法人资格；
b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；
c.具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。
（3）专业分包工程不得再次分包。
（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订 专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。
（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。
（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。
（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。
（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。
违反上述规定之一者属违规分包。
4.3.4  劳务分包 在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：
（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。
（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。
（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。
（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。
违反上述规定之一者属违规分包。
本款补充第4.3.6 项、第4.3.7 项：
4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。
[bookmark: bookmark174]4.4联合体
本款补充第4.4.4 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。
[bookmark: bookmark175]4.6承包人人员的管理
第4.6.3 项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
本款补充第4.6.5 项：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: bookmark176]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为： 承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
[bookmark: bookmark177]4.9工程价款应专款专用
本款细化为： 
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
[bookmark: bookmark178]4.10承包人现场查勘
第4.10.1 项细化为：发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: bookmark179]4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用 和（或）工期延误，由发包人承担。
本款补充第4.11.3项：
4.11.3可预见的不利物质条件
（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
补充第4.12 款、第4.13 款：
[bookmark: bookmark180]4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
[bookmark: bookmark181]4.13开展党建工作要求
对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
[bookmark: bookmark182]5.材料和工程设备
[bookmark: bookmark183]5.2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3 项补充： 承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。
[bookmark: bookmark184]6.施工设备和临时设施
[bookmark: bookmark185]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2 项约定为： 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。
[bookmark: bookmark186]6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为： 
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: bookmark187]7.交通运输
[bookmark: bookmark188]7.1道路通行权和场外设施
本款约定为： 
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
[bookmark: bookmark189]8.测量放线
[bookmark: bookmark190]8.4监理人使用施工控制网
本款补充： 
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
[bookmark: bookmark191]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: bookmark192]9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1 项细化为： 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限 于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
（2）滑坡和高边坡处理；
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；
（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
（8）爆破工程；
（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
（10）其他危险性较大的工程。 监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
第9.2.5 项细化为： 
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施 的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
本款补充第9.2.8 项~第9.2.11项：
9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》. 《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。
9.2.9为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
[bookmark: bookmark193]9.4环境保护
本款补充第9.4.7 项~第9.4.11项：
9.4.7  承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b.  施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
[bookmark: bookmark194]10.进度计划
[bookmark: bookmark195]10.1合同进度计划
本款补充： 
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28 天之内。
监理人应在 14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
[bookmark: bookmark196]10.2合同进度计划的修订
本款补充： 
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25 日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14 天内。

本条补充第10.3 款、第10.4 款：
[bookmark: bookmark197]10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
[bookmark: bookmark198]10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
[bookmark: bookmark199]11.开工和交工
[bookmark: bookmark200]11.1开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14 天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
[bookmark: bookmark201]11.3 发包人的工期延误
本款补充： 
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
[bookmark: bookmark202]11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。
[bookmark: bookmark203]11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14 天后，
发包人可按第22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
[bookmark: bookmark204]11.6工期提前
本款补充： 
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。
本条补充第11.7款：
[bookmark: bookmark205]11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
[bookmark: bookmark206]12.暂停施工
[bookmark: bookmark207]12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: bookmark208]13.工程质量
[bookmark: bookmark209]13.1工程质量要求
第13.1.1 项约定为： 
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。
本款补充第13.1.4 项、第13.1.5 项：
13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则： 事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
[bookmark: bookmark210]13.2承包人的质量管理
第13.2.1 项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28 天之内。
本款补充第13.2.3 项~第13.2.10 项：
13.2.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。
13.2.4  承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。
13.2.5  承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。
13.2.6  承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。
13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。
13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.2.9  承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
[bookmark: bookmark211]13.4监理人的质量检查
本款补充： 
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7 天前交给承包人。
[bookmark: bookmark212]13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1 项补充： 
当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
[bookmark: bookmark213]13.6清除不合格工程
第13.6.1 项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: bookmark214]14.试验和检验
本条补充第14.4 款：
[bookmark: bookmark215]14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已 在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
[bookmark: bookmark216]15.变更
[bookmark: bookmark217]15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
[bookmark: bookmark218]15.3变更程序
本款补充第15.3.4 项：
15.3.4  设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
[bookmark: bookmark219]15.4变更的估价原则
本款细化为： 
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: bookmark220]15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5承包人的合理化建议
第15.5.2 项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按
项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。
[bookmark: bookmark221]15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
[bookmark: bookmark222]16.价格调整
[bookmark: bookmark223]16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1 项或第16.1.2 项约定的原则处理；或者（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.1.1  采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1  价格调整公式 价格调整公式后增加备注如下：
式中，A=1－（B1＋B2＋B3＋……＋Bn）。 
本目最后一段文字细化为： 
在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：
（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。
（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
[bookmark: bookmark224]17.计量与支付
[bookmark: bookmark225]17.1计量
17.1.2  计量方法
本项约定为：工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。
17.1.4  单价子目的计量
本项补充：
（7） 承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。 
    为避免抗滑桩挖孔施工过程中，造成坍孔数量过大的风险，把护壁、锁口数量及单价从抗滑桩桩身分离出来，新增护壁、锁口子目，最终按实际发生工程数量进行计量结算支付。
17.1.5  总价子目的计量
本项补充： 
本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原
则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。
[bookmark: bookmark226]17.2预付款
17.2.1 预付款
本项约定为： 
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b.  承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2  预付款保函
本项细化为：承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3  预付款的扣回与还清
本项约定为：
（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
[bookmark: bookmark227]17.3工程进度付款
17.3.3  进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充： 
如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
本项（2）目细化为： 
发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
本款补充第17.3.5 项：
17.3.5  农民工工资保证金
（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目专用合同条款约定的时间和金额缴存农民工工资保证金。
（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目专用合同条款的约定执行。
[bookmark: bookmark228]17.4质量保证金
第17.4.1 项、第17.4.2 项细化为：
17.4.1 交工验收证书签发后14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。
17.4.2  在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
[bookmark: bookmark229]17.5交工结算
17.5.1  交工付款申请单
本项（1）目约定为： 
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42 天内。
17.5.2  交工付款证书及支付时间
本项（2）目细化为： 
发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目 的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
[bookmark: bookmark230]17.6最终结清
17.6.1  最终结清申请单
本项（1）目约定为： 
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28 天内。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
本项（2）目细化为：
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
[bookmark: bookmark231]18.交工验收
[bookmark: bookmark232]18.2交工验收申请报告
本款第（2）项约定为： 
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。
[bookmark: bookmark233]18.3验收
第18.3.2 项补充： 
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
第18.3.5 项约定为： 
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
本款补充第18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
本条补充第18.9 款：
[bookmark: bookmark234]18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
[bookmark: bookmark235]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: bookmark236]19.2缺陷责任
第19.2.2 项补充： 
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
[bookmark: bookmark237]19.5承包人的进入权
本款补充： 
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
[bookmark: bookmark238]19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
[bookmark: bookmark239]20.保险
[bookmark: bookmark240]20.1工程保险
本款约定为： 
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700 章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
[bookmark: bookmark241]20.4第三者责任险
第20.4.2 项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
[bookmark: bookmark242]20.5其他保险
本款约定为： 
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
[bookmark: bookmark243]20.6对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
本项约定为： 
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56 天内。
20.6.3  持续保险
本项补充： 
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。 20.6.4  保险金不足的补偿
本项细化为： 
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5  未按约定投保的补救 
本项（2）目细化为：
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: bookmark244]21.不可抗力
[bookmark: bookmark245]21.1不可抗力的确认
第21.1.1 项细化为： 
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）项目专用合同条款约定的其他情形。
[bookmark: bookmark246]21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4  因不可抗力解除合同
本项细化为： 
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的 承包人损失不予考虑。
[bookmark: bookmark247]22.违约
[bookmark: bookmark248]22.1承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
本项（2）目细化为：
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
本项（7）目细化为：
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2  对承包人违约的处理
本项补充：
（4）承包人发生第22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
[bookmark: bookmark249]22.2发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
本项（5）目细化为：
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；
（6）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2  承包人有权暂停施工
本项细化为：
发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.4  解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
[bookmark: bookmark250]23.索赔
[bookmark: bookmark251]23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: bookmark252]23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果报发 包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
[bookmark: bookmark253]24.争议的解决
[bookmark: bookmark254]24.3争议评审
第24.3.1 项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4 款、第24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：
[bookmark: bookmark255]24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
[bookmark: bookmark256]24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。


B、项目专用合同条款
说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目 专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改 的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外 除专用合同条款另有约定外 在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程 专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条 款另有约定外 项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等 多种文字形式表达）。
（3）其他需要补充、细化的内容。


[bookmark: _Toc8226][bookmark: _Toc294567665][bookmark: _Toc334557674][bookmark: _Toc294568158][bookmark: _Toc70630289]项目专用条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“招标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人名称：龙陵县交通运输局
地址：云南省保山市龙陵县兴农路1号
邮政编码：678300  

	2
	1.1.2.6
	监理人：由招标人自行确定
地址：                        邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的  /   %或累计变更超过了签约合同价的   /  %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否   

	8
	8.1.1
	本项目不适用

	9
	11.5
	逾期交工违约金：10000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	13
	15.2.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励



续上表
	序号
	条款号
	信息或数据

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理
若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整
√合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：无

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例： / 

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额 50 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率： 无 

	20
	17.3.5
	农民工工资保证金：1、农民工工资支付严格按云南省人民政府令第166号的规定执行。
2、中标人必须在项目开工前，在工程建设项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。并按照人力资源和社会保障部等5部委农民工工资保证金缴存的有关规定到项目所在地社会保障部门按比例缴纳农民工工资保证金。农民工工资专用账户除发放工资外,不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。

	21
	17.4.1
	质量保证金金额： 3 %的结算价
质量保证金是否计付利息：    
是，利息的计算方式：
√否

	22
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4  份

	23
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份

	24
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 4 份（应监理工程师要求增加）

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行： 否 
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：无

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算 1 年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：  以固化清单为准 

	30
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：   /  万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：以固化清单为准

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
如采用仲裁，仲裁委员会名称：    /    


[bookmark: _Toc70630290][bookmark: _Toc334557675][bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc294568159][bookmark: _Toc294567666]
项目专用合同条款
1.4合同文件的优先顺序
本款细化为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)项目专用合同条款；
(5)公路工程专用合同条款；
(6)通用合同条款；
(7)技术规范；
(8)图纸；
(9)已标价工程量清单；
(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(11)其他合同文件。
2.3 提供施工场地
本款补充：
对本合同工程所需用土、石料、砂或其他当地材料的料场，承包人在现场调查及编标过程中均已核实，在合同实施过程中不论何种原因导致料场的变更以及在承包人认为变更料场方能实施本合同工程的部分或全部，由此而产生的税和费由承包人承担，合同单价不予调整，对不符合合同要求的上述场地，监理工程师有权制止承包人使用。预制场及钢筋加工场的选址，承包人在现场调查及编标过程中均已核实，产生的临时用地租用及手续费用或由此产生的罚款均由由承包人承担，合同单价不予调整。
在施工过程中，业主有义务协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，但业主协助的成功与否，不免除根据合同文件规定承包人应承担的一切责任。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，业主不再单独支付任何费用。
4.1承包人的一般义务
4.1.10其他义务
第（4）细化为：
（4）承包人应履行的其他义务：
a、竣工验收时要求工程质量等级达到合格工程。
b、承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，其费用包含在安全生产费中。
c、承包人对其承包工程施工期间的职工聘（雇）用方式及劳动（劳务）合同执行到位，尤其是民工工资的发放计划及扰民处置措施要合理。无保留地执行通用条款第4.8款的相关规定。
d、监理单位或第三方检测单位进行检测时，承包人应提供作业方便，无条件予以配合，并配备2~3名辅助工作人员，费用在投标报价中考虑，不另行支付。
e、承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽或不当行为造成的或与第4.1款所述有关的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。
f、机械设备操作应遵守当地有关部门对夜间施工的规定。
g、承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规将其环境（自然及生态环境；水资源环境；大气环境、噪音及粉尘防治；固体废弃物处理；文物及宗教设施保护；重要设施保护；驻地环境）保护和水土保持措施实施到位。
4.6.3细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经批准，上述人员不到位或被替换和发出进场通知7天内不到位的，将按下列规定进行处罚，项目负责人不到位的罚款1万元，项目负责人被替换的罚款1万元，其他管理人员或技术骨干不到位的罚款0.5万元/每人，被替换的罚款0.5万元/每人； 
[bookmark: _Toc238269030][bookmark: _Toc238268222]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
段后补充：
承包人在接到通知后7天内必须撤换监理工程师指定需要更换的人员，否则将视为违约。如承包人确需更换项目经理或项目总工，需经发包人同意，除发包人责令更换外不允许第二次更换。项目经理或项目总工一次性请假不得超过10天，累计请假不得超过30天。如发包人认为项目经理或项目总工不能担任本项目工作，发包人有权要求更换。
4.10  承包人现场查勘
第4.10项补充：
 4.10.3 应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并已经查明以下方面内容：
(1) 现场的地形地貌和特征；
(2) 水文和气候条件；
(3) 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；
(4) 取土场、弃土场、料场位置与状况；
(5) 进场道路和水、电、食宿供应条件；
(6) 当地的乡规民约和风俗习惯。
(7) 现场考察应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑第9条规定外，还应对施工现场临近结构物的保护、使用地方道路的维护，以及施工用水的排放及排污作统一部署和安排。
还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自己的察看和核查为依据的。
承包人通过现场考察，对实施和完成本合同工程及缺陷修复所需的工、机、料费及管理费等全部费用已作了充分考虑。
4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：               /            
7.  交通运输
第7.5项补充：
承包人在施工中利用原有地方道路作为施工便道时对已通车公路和原有设施都应妥善保护，确保安全畅通不得损坏，若因承包人在施工中损坏了原有公路设施，应进行修复或补偿，不论任何原因都由承包人承担全部责任并支付费用，并不得因此而延长工期。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
第7条补充
7.7项：施工期间必须维持交通运输畅通，配备足够的保通人员，并设置符合规定的反光安全警示标志牌，若因设计要求改移原有道路或施工对未作改移的公路干扰时，必须有详实可行的施工组织设计，并经监理工程师批准后，才能对设计工程开工。费用已包含在相关单价中，业主不负责此项费用。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等费用及其它一切责任由承包人负责。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
第9.2.5项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用以建筑安装工程费为基数，按 1.5% 的费率计算。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目是施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.4  环境保护
增加9.4.12款：
投标人应在施工组织设计中重点阐述项目沿线的环境保护措施，并承诺在施工过程中产生的废料、垃圾及不再需要的临时设施等应运送到指定的弃土场，若违反承诺沿线丢弃废料、垃圾及不再需要的临时设施等，自愿接受招标的处罚，按每平方米罚款1000元计算，罚款限额不超过合同价的5%。
10.1  合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：               /            
11.4  异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：           /           
12.1  承包人暂停施工的责任
12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：         /                 
17.1 计量
17.1.5  本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：         /           
17.2.1预付款
本款细化为: 
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。预付款必须专用于合同工程。
[bookmark: bookmark265]17.3 工程进度付款
17.3.5  农民工工资保证金的缴存时间：    项目开工前     
农民工工资保证金的缴存金额：   3 %的合同价格           
农民工工资保证金的扣留条件：   逾期未支付          
农民工工资保证金的返还时间：	工程竣工并结清农民工工资后28天内      
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项(1)目细化为：
承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定经审计认定应付给承包人的全部款项的最后结算。
21.1  不可抗力的确认
21.1.1（6）不可抗力的其他情形：            /         
22.1  承包人违约
22.1.2  当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人处以违约金，具体约定如下：            /       
22.2 发包人违约
   22.2.2  发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：         /       
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第三节  合同附件格式
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合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本项目      （填写项目具体建设内容）                                      。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）	元（¥	）。
4.  承包人项目经理：	。承包人项目总工：	。
5.  工程质量符合	标准。工程安全目标：	。
6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.  承包人应按照监理人指示开工，工期为	日历天。
9.  本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10. 本协议书正本二份、副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。




发包人：	（盖单位章）		承包人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）    	   法定代表人或其委托代理人：（签字）  
	年	月	日		年	月	日
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附件二  廉政合同
廉政合同
根据                         《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》                             以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	（项目名称）的项目法人	（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目	标段的施工单位		（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.  发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行	（项目名称）	标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.  发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）       发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.  承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.  违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为	（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：	（盖单位章）	承包人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）        法定代表人或其委托代理人：	          （签字）
	年	月	日			年	月	日 
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）	               承包人监督单位：（全称）（盖单位章）






























第四章  响应文件格式
















磋商响应文件封面格式

碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目 







竞争性磋商响应文件

采购编号：              








磋商申请人：                                 （电子签章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：           （签字或电子签章）

       年       月       日


报价一览表

项目名称：                                          采购编号：              
	磋商总价报价
（人民币：元）
	合同履行期限（项目完成期限）
	项目经理
	
质量承诺

	备 注

	
	
	姓名：

注册证书编号：
	
	

	磋商申请人（电子签章）：             

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或电子签章）：
 
日期：
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格式1：
资格审查申请函
致：               （采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （采购编号：          ）项目竞争性磋商文件的全部内容，我方正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表  （磋商申请人全称）   参加磋商，并提交资格审查申请电子文件  1 份。
据此申请书，签字人兹宣布同意如下：
1.我方同意将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为该磋商文件公平公正，不存在倾向性，且同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.本磋商自响应文件开启之日起有效期为60天。
4.我方同意磋商申请人须知中关于没收保证金的规定。
5.同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6.同意因资格条件不符合资格要求不得再参与磋商的规定。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地    址：                             邮政编码：                
电    话：                             传    真：　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
磋商申请人：              （全称）                     （电子签章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：                             （签字或电子签章）
日期：            年       月       日






格式2：
[bookmark: _Toc383175510][bookmark: _Toc347849248]资格证明文件

1. 所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
2. 磋商申请人提交的材料将被保密，但不退还。


格式2-1：磋商申请人应具有独立承担民事责任的能力

1.提供有效营业执照等证书证件

磋商申请人有效的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证件等能证明具有独立承担民事责任能力的证明材料。




2.法定代表人（负责人）身份证明书

磋商申请人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （磋商申请人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注:后附法定代表人（负责人）身份证复印件。

磋商申请人：                    （电子签章）
         年       月        日



3.法定代表人（负责人）授权委托书


本授权书声明：       （磋商申请人全称）     的法定代表人（负责人）代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（采购编号：          ）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

磋商申请人：        （全称）      （电子签章）
法定代表人（负责人）：                      （签字或电子签章）
法定代表人（负责人）身份证号码：                             

附委托代理人相关信息
姓      名：                             
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
委托代理人详细地址：                      
电      话：                             
日      期：          年       月        日
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4.磋商申请人提供联合体情况申明

（磋商申请人若为联合体，需提供联合体协议，若不属于联合体请提供申明书，申明书按以下格式填写）

申 明 书 

致：    （采购人名称）       

    在审阅了贵方           竞争性磋商文件包括确已收到第 　　　　　　号补充文件（若有，若没有任何补遗、更正的，请填写“/”），我方被授权签字人在此申明我方就本项目采购活动为独立参与磋商，我方不属于联合体。

                         法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）： 
单位公章：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月    日



格式2-2：
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1.具有良好的商业信誉：提供具有良好商业信誉声明（格式自拟，加盖投标单位公章确认）


2.具有健全的财务会计制度：提供磋商申请人2024年度或2025年度经审计的财务报告；磋商申请人（含新成立的单位）无法提供2024年度或2025年度经审计的财务报告的，提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。


格式2-3：
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供磋商申请人2025年8月至今任意三个月份的依法缴纳税收凭证及社会保险证明材料。

注：
1.依法缴纳税收凭证：税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，磋商申请人若有免税情况，请出具税务机关出具的免税证明材料，未发生税收的磋商申请人（含新成立的单位）请提供纳税零申报证明材料。磋商申请人若为自然人的不需要提供此项材料，但须提供磋商申请人为自然人的书面声明函。
2.依法缴纳社会保险证明：社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，本年度新成立的磋商申请人提供社会保障登记证明相关证明材料。磋商申请人若为自然人的不需要提供此项材料，但须提供磋商申请人为自然人的书面声明函。









格式2-4：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力



1.提供能证明其具有项目实施能力的设备设施清单（格式自拟，加盖公章确认）；



2.提供人员配置清单或人员配置承诺（格式自拟，加盖公章确认）。



注：供应商自行说明，格式自拟；供应商若认为在其所递交的响应文件中相关部分内容已可以体现或证明供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，供应商应在此说明详见响应文件中的哪些部分内容，或在此说明响应文件中哪些部分内容可以体现出来。


格式2-5：
无重大违法记录声明
磋商申请人必须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。格式自拟（加盖公章确认）





格式2-6：
特定资格要求
1.磋商申请人必须具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质证书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）。【附企业相关资质证书、安全生产许可证等】


2. 拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业二级注册建造师及以上资格等级证书及建造师安全生产考核合格证书B证（有效期内），项目经理不得存在在建（待建）工程的情况（提供书面声明）；拟投入本工程的项目总工必须具备工程师及以上职称。【附项目经理执业资格证、注册证、安全生产考核合格证书B证等以及声明函】



























3.业绩要求：磋商申请人近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项公路工程施工项目业绩，类似项目业绩证明材料须提供中标通知书或合同协议书等，新成立不足1年的企业业绩不做要求（如企业新增公路工程施工总承包资质不足1年，可视为新成立企业，但必须提供相关资质增项的证明材料）。（公路工程包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等。）【附中标通知书或合同协议书等】
类似项目经验的证明材料
在建和已完成工程项目情况（2023年1月1日至今）

	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人
名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件,并标明序号。


4.磋商申请人在磋商响应截止日期前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”（中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照以上条款对参与磋商的各申请人的信用信息进行核查，有不良记录的磋商申请将被拒绝。


5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供书面声明，加盖公章确认】
磋商申请人无直接控股、管理关系书面声明函
保山广驰招标代理有限公司：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与   (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 

磋商申请人：                                  （电子签章）
法定代表人（负责人）或其委托代理人：          （签字或盖章）
            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式3：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》
注：磋商申请人应对其提交的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》的真实性负责，提交的声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（1） 中小企业声明函（工程、服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


（2）《残疾人福利性单位声明函》格式

残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：请单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。

磋商申请人（电子签章）：
日 期：


符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。磋商申请人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



（3）《监狱企业声明函》格式

监狱企业声明函
（不属于监狱企业的无需填写）

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：   。
本公司为参加 （项目名称） （招标编号：）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商申请人（电子签章）：
日 期：

注：
若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且磋商申请人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
请单独列出所供监狱企业制造的货物产品或提供的服务或实施的工程的单价和总价。


关于中小企业：
落实政府采购相关政策内容
1.根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。 
（1）符合中小企业划分标准； 
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
2.请供应商根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评分时不进行扣除。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。 

统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
（2）附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
（3）企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
2.监狱企业 
   根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕6879号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.残疾人福利性单位 
（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 
 ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 
（2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。






[bookmark: _Toc347849251][bookmark: _Toc383175514]格式4：
磋商文件要求或磋商申请人认为需要提供的其他资格证明材料（如有）
（内容格式自拟）















二、报价文件
[bookmark: _Toc383175516][bookmark: _Toc347849253][bookmark: _Toc346496609][bookmark: _Toc232509438][bookmark: _Toc267641379][bookmark: _Toc327344860][bookmark: _Toc347849254][bookmark: _Toc383175517]格式1：
报价一览表

[bookmark: _Toc347849257][bookmark: _Toc383175519]项目名称：                                          采购编号：              
	磋商总价报价
（人民币：元）
	合同履行期限（项目完成期限）
	项目经理
	
质量承诺

	备 注

	
	
	姓名：

注册证书编号：
	
	

	磋商申请人（电子签章）：             

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或电子签章）：
 
日期：
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格式2：
竞争性磋商报价明细表
注：此后附已标价工程量清单
说明：
1、已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。
2、磋商申请人的已标价工程量清单可以按竞争性磋商文件（包括工程量清单）中提供的格式制作，也可按磋商申请人制作磋商报价预算书时的预算软件制作(除填写固化清单外，必须提供完整的报价预算书)，执行交通运输部 2018 年 12 月 17 日发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；交通运输部部颁《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；交通运输部部颁《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833—2018)； 《公路工程工程量清单计量规范》 云南省地方标准（DB53/T 2001.1-2014）；《云南省清单模板2014-1.0.0》 ；云南省交通运输厅发布《公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设[2019]34 号）；交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018） 和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税 金”有关规定的公告（交通部 2019 年第 26 号公告）；云南省交通运输厅关于印发《云南省公路工程造价监督管理办法》《云南省交通运输工程造价定额管理办法》《云南省公路工程工程量标准清单管理办法》的通知（云交规〔2020〕3号）；依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等有关规定及国家、省、市有关交通工程工程量清单编制的政府指导性文件，但必须包含竞争性磋商文件中规定的内容，除报价一览表外其它报价格式不作为否决的必要条件。













三、商务及技术响应文件
格式1：
磋商申请人基本信息表（请磋商申请人如实填写本表信息）
	磋商申请人全称
	

	统一社会信用代码
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人（负责人）
	
	职务
	

	行业类型
	
	委托代理人
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历及机构
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	             人
	服务人员            人

	
	
	
	工程技术人员        人

	
	流动资金
	           万元
	资金来源
	自由资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值           万元
	资金性质
	生产性
	  万元

	
	
	净值           万元
	
	非生产性
	  万元

	企业财务状况
	年度
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	
	
	
	
	

	主要业绩情况
	业绩名称
	起止日期
	项目状况
	用户名称及联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



格式2：
项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	注册单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







格式3：
项目经理及项目总工简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：（1）项目经理应附身份证、建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、职称证、学历证、有效社保证明扫描件，管理过的项目业绩（如有）须附中标通知书或合同协议书的扫描件。
（2）项目总工应附身份证、职称证、有效社保证明、业绩证明材料（如有）等复印件。
（3）类似项目限于以项目经理或项目总工身份参与的项目。






格式4：
主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员简历表
	岗位名称：

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业院校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的职业资格
	
	专业职称
	

	职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作



注:主要项目管理人员指项目技术负责人、财务负责人、施工员、质检员、材料员和专职安全员等，主要项目管理人员应附身份证、职称证（如有）、有效社保证明以及在本单位注册的岗位资格证书的扫描件。





格式5：
项目管理机构配备情况辅助说明资料
             
	




注：辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。
    



格式6：
供应商需要提供的其他文件

1.近三年内从事建筑活动中无“工资支付信用记录/劳动保障行政处理（处罚）记录”声明函（格式自拟）
2.农民工工资支付承诺书（格式自拟）
3.供应商认为需要提供的其他文件或承诺
4.磋商文件中要求提供的其他资料以及磋商申请人认为有利于获得本项目成交资格的其他材料或说明（格式自拟）



格式7：
对项目的理解、重难点分析及合理化建议


包含但不限于以下内容：对采购项目关键技术、工艺的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议等内容。（格式自拟）

格式8：
项目实施方案
	（格式自拟）
磋商申请人应编制施工组织设计，包括竞争性磋商文件投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项项目的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况；劳动力计划等；结合本项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。
包含但不限于以下内容：
1.施工方案与技术措施（项目总体概况、项目施工部署安排、施工方法和技术措施等内容，须附“施工总平面图”）。
2.质量管理体系与措施（施工质量管理目标、质量管理机构介绍、机构职责分工情况、管理制度描述、质量管理实施与监控技术措施等方面）。
3.环境保护安全管理体系与措施（环境保护安全目标、安全管理机构介绍、机构职责分工情况、管理制度描述、环境保护安全管理实施与监控技术措施等方面）。
4.工程进度计划与保证措施（计划开、竣工日期和施工进度安排、计划安排保障措施等方面，须附“计划开、竣工日期和施工进度网络图”）。
5.资源配备计划（劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划等内容，须附“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”等）。










图1  施工总平面图

磋商申请人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

[bookmark: _Toc119422002]图2  计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.磋商申请人应提交初步的施工进度表或网络图，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的磋商申请人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
[bookmark: _Toc119422003]表3  劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc155772404][bookmark: _Toc48107407][bookmark: _Toc119422004]表4 拟投入的主要施工机具表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc383175528][bookmark: _Toc86124091][bookmark: _Toc383175529][bookmark: _Toc86124092]第五章  项目需求
第一节  项目基本情况
一、项目基本情况
1.项目概况
项目名称:碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目
2.采购方式：竞争性磋商
3.预算金额：¥3200000.00元
4.最高限价：¥3144204.51元
5.采购需求：规划新建道路1条，总长3.58公里，拟建路基宽度 6.0米，路面宽度 4.5米，路面结构采用 20cm厚级配碎石基层+20cm厚 C30混凝土面层，配套完善路基排水、边坡防护等附属工程。具体建设内容以设计图纸（如有）及工程量清单公布内容为准（另有说明的除外）。
第二节  项目采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定。
本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
《碧寨乡水库垭口至庙房垭口农村公路建设项目》实施符合采购项目涉及的不同专业的现行行业标准及规范规定的质量标准，一次性验收合格。
磋商申请人编制的工程量清单报价文件应执行现行中华人民共和国国家标准以及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件等现行文件规定。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见设计施工说明
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。
现场踏勘：拟承包单位可根据自身情况进行现场踏勘，以便获取有关编制施工方案所涉及的现场资料，现场踏勘产生的风险及相关费用由拟承包单位自行承担；踏勘地点为：项目实施地点。
工期要求：承包单位在合同签订后须第一时间进场施工，并保证在合同签订后180个日历天内通过竣工验收交付使用；
环境保护、安全文明建设要求：承包单位须保证施工过程中的环境保护工作，保证施工结束后的场地干净整洁；保证安全施工，不发生安全事故。
五、采购标的的验收标准。
符合国家及行业现行验收规范及标准，一次性验收合格。
六、采购标的的其他技术、服务等要求。
1、施工单位须在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定以及建设工程的相关法律法规。
2.项目开展实施符合相关国家及地方的政策法规。
七、工程量清单
详见固化工程量清单。
八、设计要求详见设计图纸（如有）



第六章   磋商程序和方法
[bookmark: _Toc383175530][bookmark: _Toc86124093][bookmark: _Toc191374457]磋商程序和方法前附表
一、资格审查表
	磋商申请人资格审查内容及相关因素

	评 审 内容
	评审因素

	 磋商申请人应具有独立承担民事责任的能力
	有效营业执照：磋商申请人有效的《营业执照》《中华人民共和国组织机构代码证》《税务登记证》（或统一社会信用代码证）或其他组织证件或自然人身份证件等能证明具有独立承担民事责任能力材料。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	
	法定代表人（负责人）及其身份证明。
	审查法定代表人（负责人）是否与提供的营业执照载明事项保持一致及身份证有效期限

	
	联合体：本项目不接受，磋商申请人须提供申明文件。
	审查其是否提供，磋商申请人不是联合体的不须提供联合体协议书

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供具有良好的商业信誉的声明函。
	审查其是否提供，若存在不良记录的视为不合格

	
	提供磋商申请人2024年度或2025年度经审计的财务报告；磋商申请人（含新成立的单位）无法提供2024年度或2025年度经审计的财务报告的，提供银行出具的资信证明或担保机构出具的投标担保函等能证明具有健全的财务会计制度的证明材料。
	审查其是否提供

	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供磋商申请人2025年8月至今任意三个月份的依法缴纳税收凭证及社会保险证明材料。
	审查其是否提供

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供能证明其具有项目实施能力的设备清单及人员配置清单或承诺。
	审查其是否提供

	无重大违法记录声明
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	审查其是否提供

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业采购,必须提供中小企业声明函。（符合划型标准的个体工商户、监狱企业、残疾人福利性单位在政府采购活动中视同中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位提供对应声明函即可）
	审查其是否提供

	特定资格要求1
	拟参与本项目的磋商申请人必须具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质证书，并提供合法有效的安全生产许可证书（有效期内）。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	特定资格要求2
	拟派往本工程的项目经理须具备公路工程专业二级注册建造师及以上资格等级证书及建造师安全生产考核合格证书B证（有效期内），项目经理不得存在在建（待建）工程的情况（提供书面声明）；拟投入本工程的项目总工必须具备工程师及以上职称。
	审查其提供材料的完整性及有效性

	特定资格要求3
	磋商申请人近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项公路工程施工项目业绩，类似项目业绩证明材料须提供中标通知书或合同协议书等，新成立不足1年的企业业绩不做要求（如企业新增公路工程施工总承包资质不足1年，可视为新成立企业，但必须提供相关资质增项的证明材料）。（公路工程包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等。）
	审查其是符合要求

	特定资格要求4
	磋商申请人在磋商响应截止日期前未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”（中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，未被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，由采购人及采购代理机构按照以上条款对参与磋商的各申请人的信用信息进行核查，有不良记录的磋商申请将被拒绝。
	审查其是否提供

	特定资格要求5
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明）
	审查其是否提供

	特别提示：1.本表中所列内容均提供彩色扫描件或加盖磋商申请人行政章的复印件；
2.磋商申请须按本表要求提供能充分证明其有资格投标的证明材料；
3.磋商申请人须对所提供的全部证明材料的真实性及合法性负全部责任；
4.本表所列内容任何一项缺失或不通过，其参与磋商资格将被取消，只有通过资格审查的磋商申请人提交的磋商响应文件才能进入下一阶段的评审。










二、符合性审查表
	审 查 内 容
	审 查 标 准

	签字、盖章
	单位盖章、法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人签字或盖章，符合竞争性磋商文件要求的。

	磋商保证金
	必须按竞争性磋商文件第二章“磋商申请人须知”规定提交保证金；磋商保证金有效期与磋商文件有效期保持一致。

	响应文件编制
	符合磋商文件格式及资料提供的要求。

	实质性响应
	磋商响应文件必须满足本项目实质性要求，实质性要求详见竞争性磋商文件“磋商申请人须知前附表：26.1条（5）款”。

	其他要求
	1.竞争性磋商响应文件没有采购人不能接受的条件；
2.不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他要求的。

	工程量清单
	磋商申请人工程量清单报价存在有重大漏项、缺项，且在磋商响应文件中没有明确的阐述和承诺的；
工程量清单报价表中的清单工程量与采购人发出的清单工程量不一致的；
磋商申请人工程量清单报价不得出现以上两种情况。

	磋商报价
	磋商申请人最终报价未超过本次采购设置采购预算，或最终报价经评审后未被判定为不合理价格的。
不合理报价的判定标准：
(1)磋商申请人磋商最终报价超出项目预算金额的；
(2)磋商小组认为磋商申请人的磋商最终报价明显低于其他通过符合性审查磋商申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且无法提供有效材料证明其报价合理性的。

	不平衡报价
	若磋商申请人的磋商报价中的分部分项工程量清单出现不平衡报价且差异过大未作出说明理由的。

	技术方案
	施工技术方案出现严重不满足采购内容及要求或不符合实际的。




三、详细评审表
	3
	综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商申请人为第一成交候选磋商申请人的评审方法。
本项目评审细则详见下表：
评分因素权重: 综合技术实力部分F1：70分；
磋商报价F2：30分；
磋商申请人的评标总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为综合技术实力部分、磋商报价部分2项评分因素的汇总得分。

	序号
	项目
	评分标准

	3.1(综合技术实力部分F1)
	项目管理机构配置（满分10分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目管理机构配备情况表”“建造师简历表”“主要项目管理人员简历表”“项目管理机构配备情况辅助说明资料”四部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（10分）：磋商申请人拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件：项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。
第二档次（7分）：磋商申请人拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件：项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。
第三档次（4分）：磋商申请人拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件：项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。
第四档次（1分）：磋商申请人拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件：项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员配置不满足工程管理需要，项目主要管理人员持证上岗。
第五档次（0分）：磋商申请人拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件：项目经理资质证书和B证年检合格。无项目管理人员配置，不满足工程管理需要，无专业配置性，无项目主要管理人员持证上岗。

	
	对项目的理解、重难点分析及合理化建议（满分10分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“对项目的理解、重难点分析及合理化建议”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（10分）：对采购项目的建设方案、关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行。
第二档次（7分）：对采购项目的建设方案、关键技术、工艺有较明确的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行。
第三档次（4分）：对采购项目的建设方案、关键技术、工艺的表述不够明确，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施简单描述的。
第四档次（1分）：对采购项目的建设方案、关键技术、工艺的表述简单，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施无针对性。
第五档次（0分）：对采购项目的建设方案、关键技术、工艺的表述一般，无对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案描述。

	
	施工方案与技术措施（满分15分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目实施方案”中“施工方案与技术措施”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（15分）：对项目总体概况表述清晰、完整；项目施工部署安排及施工方法和技术措施先进、可靠，提供详细完整的施工总平面图，符合环保、安全、文明生产要求。
第二档次（12分）：对项目总体概况表述较清晰、完整；项目施工部署安排及施工方法和技术措施具体较可靠；提供完整的施工总平面图，较符合环保、安全、文明生产要求。
第三档次（9分）：对项目总体概况表述不够清晰，项目施工部署安排及施工方法和技术措施不够具体；提供的施工总平面图存在缺陷，对项目主要及关键方案表述不够清晰。
第四档次（6分）：对项目总体概况表述一般、无针对性，项目施工部署安排及施工方法和技术措施不够具体；提供的施工总平面图存在缺陷，对项目主要及关键方案表述不够清晰。
第五档次（0分）：对项目总体概况表述一般、无针对性，不符项目实际情况，项目施工部署安排及施工方法和技术措施一般化；提供的施工总平面图存在缺陷，无对项目主要及关键方案表述的。

	
	质量管理体系与措施（满分10分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目实施方案”中“质量管理体系与措施”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（10分）：施工质量管理目标符合或优于竞争性磋商文件要求且目标明确：质量管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，质量管理实施与监控技术措施全面、有效。
第二档次（7分）：施工质量管理目标符合或优于竞争性磋商文件要求且目标明确；管理机构健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，质量管理实施与监控技术措施较完整。
第三档次（4分）：施工质量管理目标符合竞争性磋商文件要求且目标明确：管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，质量管理实施与监控技术措施基本完整。
第四档次（1分）：施工质量管理目标基本符合竞争性磋商文件要求且目标明确一般：管理机构基本健全，职责分工基本不够明确，管理制度基本齐全，质量管理实施与监控技术措施基本完整。
第五档次（0分）：施工质量管理目标基本符合竞争性磋商文件要求且目标不明确：管理机构基本健全，职责分工基本不明确，管理制度不齐全，质量管理实施与监控技术措施不够完整。

	
	环境保护安全管理体系与措施（满分10分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目实施方案”中“环境保护安全管理体系与措施”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（10分）：环境保护安全目标符合或优于竞争性磋商文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；环境保护安全管理实施与监控技术措施全面、有效。
第二档次（7分）：环境保护安全目标符合或优于竞争性磋商文件要求：管理机构健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；环境保护安全管理实施与监控技术措施较完整。
第三档次（4分）：环境保护安全目标符合竞争性磋商文件要求：管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；环境保护安全管理实施与监控技术措施基本完整。
第四档次（1分）：环境保护安全目标基本符合竞争性磋商文件要求：管理机构不够健全，职责分工不明确；管理制度不齐全；环境保护安全管理实施与监控技术措施一般。
第五档次（0分）：环境保护安全目标不符合竞争性磋商文件要求：管理机构不健全，职责分工不明确；管理制度不齐全；无环境保护安全管理实施与监控技术措施。

	
	工程进度计划与保证措施（满分10分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目实施方案”中“工程进度计划与保证措施”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（10分）：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求：施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理可行，有详细完整地计划开、竣工日期和施工进度网络图；计划安排保障措施有力、合理、可行。
第二档次（7分）：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求：施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理，有完整的计划开、竣工日期和施工进度网络图；计划安排保障措施可行。
第三档次（4分）：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求：施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理，计划开、竣工日期和施工进度网络图存在缺陷；计划安排保障措施基本可行。
第四档次（1分）：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求：施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理，无计划开、竣工日期和施工进度网络；计划安排保障措施保障一般。
第五档次（0分）：总工期及节点工期不满足竞争性磋商文件要求：施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理，无计划开、竣工日期和施工进度网络图；无计划安排保障措施。

	
	资源配备计划（满分5分）
	磋商小组对所有磋商响应文件的“项目实施方案”中“资源配备计划”部分内容进行详细地审查后，综合评审评分：
第一档次（5分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，有详细完整的劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表，很好的满足施工需要，调配投入计划合理、准确全面。
第二档次（4分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，有完整的劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表，较好地满足施工需要，调配投入计划合理。
第三档次（3分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，无“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划基本合理。
第四档次（2分）：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划不满足施工需要，无“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划一般。
第五档次（0分）：无劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划，有“劳动力计划表、拟投入的主要施工机具表”；调配投入计划不符合要求。

	
	备注
	1.对各磋商申请人响应文件的综合技术实力部分独立进行分档评分。
2.各磋商申请人须根据上述评分因素提供相应证明材料，以便磋商小组进行审查及评分。如上述资料提供不全或来源不明确，以致磋商小组无法核实的或判定的，则对应评分项应为最后一个档次。

	3.2(磋商报价部分F2)
	磋商报价（满分30分）
	磋商最终报价得分计算公式=（评审基准价/该磋商申请人最终报价）×30
即：P1=[P/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：P为评审基准价，为通过资格及符合性评审且磋商最终报价最低的有效报价；
B1，B2，…，Bn为通过资格评审及符合性评审的所有有效磋商申请人的最终报价，n为通过资格评审及符合性评审的有效投标人报价的个数。
同时，为了防止投标人低价倾销恶意报价，最后导致本项目质量受损的状况发生，投标人针对项目的报价为不合理低价的，其提交的响应文件作无效响应文件处理。
注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十条：评标委员会认为磋商申请人的报价明显低于其他通过符合性审查磋商申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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总则
一、磋商方法
综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各磋商申请人的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按组织实施方案部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐1-3个成交候选人。
磋商时，除价格得分外，磋商小组各成员将独立对每个有效磋商申请人的响应文件进行评价、打分，然后将每个磋商申请人各项评分因素的得分汇总后计算磋商小组各成员独立评分的算术平均值（保留2位小数），得出每个磋商申请人的最终得分。
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2.1磋商小组依据本磋商程序和方法规定的标准对磋商申请人提交的磋商响应文件进行资格审查。只要有一项不符合磋商标准的，就不能通过资格审查，不再参与磋商。当资格审查通过的磋商申请人少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。
2.2采购需求的审查以响应文件中所提供的“竞争性磋商报价明细表”即已标价工程量清单进行审查；响应文件中未提供相应资料的，按不实质性响应磋商文件处理。
三、磋商标准
3.1审查标准
审查标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、服务要求等实质性要求审查标准进行审查，见“磋商程序和方法前附表”。
3.2 磋商标准
3.2.1磋商申请人只有通过资格审查才能进行磋商过程及提交最终报价（第二轮磋商报价）及详细评审。
3.2.2第二轮磋商报价为磋商申请人的最终报价。若磋商申请人最终报价超过预算价，按无效响应文件处理。
3.2.3磋商小组依据磋商程序和方法规定的标准对磋商申请人提交的磋商响应文件进行审查。只要有一项不符合磋商标准的，就不能通过符合性审查，不再参与下一步详细评审。当符合性审查通过的磋商申请人少于3家时，将终止本次竞争性磋商采购活动。
3.2.4磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。
[bookmark: _Toc191374453][bookmark: _Toc86124100][bookmark: _Toc48271433][bookmark: _Toc378499756][bookmark: _Toc347849275][bookmark: _Toc329810241][bookmark: _Toc383175537][bookmark: _Toc86124101][bookmark: _Toc191374454]四、 磋商、比较与评价
4.1磋商小组所有成员集中与通过资格审查的单一磋商申请人分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商申请人的技术资料、价格、折扣和其他信息。
4.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的磋商申请人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
4.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对磋商申请人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。
4.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商申请人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商申请人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并通过政府采购云平台进行澄清。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。磋商申请人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.5磋商小组对磋商申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求磋商申请人进一步澄清、说明。磋商小组要求磋商申请人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商申请人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。
4.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商申请人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的磋商申请人不得少于3家。
4.7磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。
4.8评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
[bookmark: _Toc329810242][bookmark: _Toc347849276][bookmark: _Toc378499757][bookmark: _Toc383175538]五、 磋商结果
磋商小组对各磋商申请人的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人1-3人，并标明排列顺序。
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