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第一章  竞争性磋商公告

项目概况：

普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月22日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：PEZC2026-C2-00607-YZGF-0709
招标编号：P53JX1026001208
项目名称：普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）
采购方式：竞争性磋商。

预算金额（元）：1620000.00
最高限价（元）：1613987.33
采购需求：完成普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）的全部工作，建筑面积为13474.81平方米。主要工程内容包括：（1）高中楼修缮：包括卫生间翻新、教室内部墙面喷漆、部分教室门及过道瓷砖更换、清运及处置；（2）女生宿舍内部外墙真石漆修缮、食堂外墙真石漆修缮、美术楼外墙真石漆修缮；（3）门卫室拆除重建；（4）逸夫楼卫生间改造、内墙翻新；（5）加装女生公寓和女生大宿舍楼栋间消防通道。详见竞争性磋商文件“第五章  技术要求”及“工程量清单”。
合同履行期限：工期：合同签订后45日历天。
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目；
3．本项目的特定资格要求：
3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

3.2供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。
3.3供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

3.4项目经理须为建筑工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺函）。

3.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。
3.6本次磋商不接受联合体。

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月9日06时00分至2026年6月16日23时59分，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0元。
四、响应文件提交

截止时间：2026年6月22日09时00分（北京时间）
地点：供应商应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、开启

时间：2026年6月22日09时00分（北京时间）
地点：政采云平台电子开标厅。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

开标方式：网上开标
投标有效期(日历天)：90

是否需要缴纳投标保证金：是

保证金缴纳金额：20000.00(元)

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
保证金缴纳截止时间：2026年6月22日09时00分
其他：

★1.项目地点：普洱市民族中学。

★2.工期要求：合同签订后45日历天。

★3.质量要求：工程施工质量符合设计要求，执行现行有效的国家、行业及地方的质量验收标准和规范，一次验收合格，并满足本工程施工图设计文件要求的应当具备的全部使用功能标准。

4.本项目公告发布媒体：在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
注：1.本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

3.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；
4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666； 云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：普洱市民族中学

地址：普洱市思茅区五一路6号

联系方式：李老师（0879-2131365）

2.采购代理机构信息

名称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式：江锋、郭艳芳、孙玉龙、冯强、罗红坚（13648823273、0879-2869698）

3.项目联系方式

项目联系人：江锋、郭艳芳、孙玉龙、冯强、罗红坚

电话：13648823273、0879-2869698

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	采购人
	普洱市民族中学

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）

招标编号：P53JX1026001208

	2
	资金来源
	已落实

	3.1
	采购内容
	见“第五章 技术要求”

	★3.2
	工期、项目地点
	工期要求：合同签订后45日历天。
项目地点：普洱市民族中学。

	★3.3
	质量要求
	见“第一章 竞争性磋商公告”。

	4
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

	
	
	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

供应商须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）二者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供第（2）项。

（1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）；

（2）自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	
	缴税所属时间在2025年01月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳税收的承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。

	
	
	缴费所属时间在2025年01月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	
	
	供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书）

	
	
	供应商必须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	见“第一章 竞争性磋商公告”。

	
	本项目的特定资格要求
	见“第一章 竞争性磋商公告”。

	9.1
	磋商文件的澄清或者修改
	提交首次响应文件截止时间至少5日前

	11.3
	构成响应文件的其他资料
	1、“第五章 技术要求”中要求提供的其他资料。

2、竞争性磋商文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

	12.2
	磋商报价
	（1）本次磋商报价：本项目采用工程量清单报价方式进行报价，供应商按“工程量清单”的要求填写相应报价。若在响应文件递交截止时间前修改磋商申请函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

供应商应按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、云南省住房和城乡建设厅关于发布建设工程工程量清单计价标准（2024））云南省过渡期实施规定》（云建科〔2025〕63号）的通知及其附件、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》（建科〔2025〕72号）的通知及其附件、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T—63—2020）、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科[2021]15号）相关配套定额及云南省现行计价调整文件，结合供应商实际和市场价格，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单报价，磋商报价不得低于其企业成本价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。
（2）供应商应按照采购人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施中，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内，工程竣工结算将不予调整。

（3）供应商在投标报价及技术部分中须充分考虑现场交通组织及场地布置措施。非发包人原因造成的现场布置调整由承包人自行承担相关费用。

	★12.5
	最高限价
	最高限价：1613987.33元。

供应商的磋商报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

	12.6
	其他报价说明
	本项目工程相关的所有保险（第三方责任险、人身意外险、自身设备险等）由承包人投保，保险费包含在合同总价中。 

	13.1
	有效期
	从递交响应文件截止之日起90日历天

	14
	响应文件编制
	1.响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

2.如供应商提交的电子标书未按磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

3.响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。

4.关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

5.响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	15.1
	磋商保证金
	缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
（1）银行转账

保证金金额：¥20000.00元（人民币贰万元整）

缴纳时间：到账截止时间为响应文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：富滇银行：010000079298；

（2）保证保险

1.当供应商未能按照竞争性磋商文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。

2.供应商在支付磋商保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

3.在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。

注：供应商自行到有相关业务的保险公司办理。

（3）银行保函

1.当供应商未能按照竞争性磋商文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由担保银行按照要求对采购人的损失承担代偿责任。

2.在投标担保中，供应商为被担保人，采购人为受益人。

注：供应商自行到有相关业务的银行办理。

（4）磋商保证金有效期同投标有效期。

（5）提交磋商保证金的截止时间为：同投标截止时间。

（6）保证金缴纳至上述银行账户中；请在汇款时按完整的银行账号进行汇款；保证金退还时，不退现钞、不退个人。以网上银行的方式将保证金退还至供应商公司账户。

	15.5
	磋商保证金的退回方式
	（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；

（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；

（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。

	17.1
	递交响应文件截止时间
	见第一章“竞争性磋商公告”。

	17.2
	递交响应文件地点
	见第一章“竞争性磋商公告”。

	17.3
	是否退还响应文件
	■不予退还   □退还

	18.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：同递交响应文件截止时间

磋商地点：同递交响应文件地点

	18.4
	磋商程序和方法
	综合评分法

	24.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

履约保证金的金额：签约合同价的6%
□不要求

	25.1
	采购代理服务费
	1.本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向招标代理机构缴付采购代理服务费。

2.采购代理服务费按“《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）”的规定按工程类标准计算，以中标金额作为收费的计算基数，由中标人支付。

3.采购代理服务费接受以下形式：现金、转账支票、银行电汇、网银。

4.招标方无义务对落选投标方和落标原因做出解释。

	27.1
	备选方案
	□接受     ■不接受

（接受备选方案的，应在开标一览表格式及相关报价表中，列出主选方案和备选方案的相关内容）

	27.2
	需要补充的其他内容

	（1）
	现场考察：不组织。

	（2）
	分包：允许专业分包，但必须征得发包人同意；并符合国家关于分包的现行相关规定。承包人应与分包人签订分包合同，并对分包人的工作和行为向发包人承担连带责任。

	（3）
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	（4）
	磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。

符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

	（5）
	1）文件中所有标注“盖单位章”指单位公章（电子公章），不能以“业务章”、“专用章”等代替；如确需要替代，则必须附公章及法定代表人对“业务章”、“专用章”等的授权(格式自制)。

2）文件中所有标注“签字或盖章”处均指电子签名或电子签章，不能以打印体代替。

	（6）
	异常低价投标（响应）审查程序：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


一、总则

1、项目概况

1.1采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号：见“供应商须知前附表”。

2、资金来源

2.1 “供应商须知前附表” 中所述的采购资金，用于采购“第五章 技术要求”所列工程。

3、采购范围

3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目工期及项目地点：见“供应商须知前附表”。

3.3质量要求：见“供应商须知前附表”。
4、合格的供应商（以下简称供应商）

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

4.1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

4.1.2供应商必须提供财务状况报告，提供（具体年份详见“供应商须知前附表”）证明材料如下：

供应商须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）二者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供第（2）项。

（1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）；

（2）自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

4.1.3供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）依法缴纳税收如税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件或其他纳税证明材料。（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳税收的承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。
4.1.4供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件或其他纳税证明材料。（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。
4.1.5供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书）
4.1.6供应商必须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求（详见“供应商须知前附表”）。

4.3本项目的特定资格要求（详见“供应商须知前附表”）。

5、磋商费用

5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6、质疑

6.1供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）

6.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

6.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.4供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.5质疑函应当由供应商的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交供应商的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：招标十部

联系电话：0879-2869698

通讯地址：云南省普洱市思茅区茶马古镇B区12-48-5（云南招标股份有限公司）

6.6采购代理机构将在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

7、投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

二、磋商文件

8、磋商文件的组成

要求提供的采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  技术要求

第六章  磋商程序及方法

9、磋商文件的澄清、修改

9.1 参加磋商供应商应认真审核磋商文件，如有疑问的，供应商可以在“供应商须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖单位章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

9.2 采购代理机构将以书面形式答复所有获取磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

9.3采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和磋商供应商都有同等的约束力。

9.4采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有获取磋商文件的供应商。

三、响应文件

10、响应文件编写注意事项

10.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术要求（见第五章“技术要求”）和商务条件后，编写响应文件。

10.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

11.2若同时参与多个标段（若分标段时）磋商的，响应文件应按标段分别编制，单独成册。

11.3构成响应文件的其他资料：详见“供应商须知前附表”要求。

12、报价和报价货币

12.1供应商须就“第五章 技术要求”中所参与磋商的项目内容作完整唯一报价。
12.2本项目采用工程量清单报价方式进行报价，供应商按“工程量清单”的要求填写相应报价。若在响应文件递交截止时间前修改磋商申请函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

供应商应按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、云南省住房和城乡建设厅关于发布建设工程工程量清单计价标准（2024））云南省过渡期实施规定》（云建科〔2025〕63号）的通知及其附件、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》（建科〔2025〕72号）的通知及其附件、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T—63—2020）、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科[2021]15号）相关配套定额及云南省现行计价调整文件，结合供应商实际和市场价格，综合考虑各种风险后采用综合单价形式进行工程量清单报价，磋商报价不得低于其企业成本价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

（2）供应商应按照采购人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施中，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内，工程竣工结算将不予调整。

（3）供应商在投标报价及技术部分中须充分考虑现场交通组织及场地布置措施。非发包人原因造成的现场布置调整由承包人自行承担相关费用。
12.3 本工程合同价格方式：采用固定综合单价合同（措施项目清单按项计价总价包干）。合同结算价=第三方造价咨询单位审定价×优惠率(优惠率=供应商最终报价/第一次报价*100%)。
12.4通过实质性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二次报价，第二次报价为最终报价。最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
12.5本项目最高限价详见“供应商须知前附表”。

12.6其他报价说明详见“供应商须知前附表”

13、有效期

13.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

13.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

14、响应文件的编制

14.1 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

14.2 如供应商提交的电子标书未按磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

14.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。

14.4 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

14.5 响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

15、磋商保证金

15.1磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额交至采购代理机构，并在磋商有效期内保持有效。

15.2磋商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。

15.3 办理保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。

15.4未成交的供应商可在成交公告发出后五个工作日到采购代理机构办理退保证金手续；成交人在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还磋商保证金手续。

15.5磋商保证金的退回方式：

（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；

（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到供应商开户账户；

（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构。

15.6 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商开始后要求撤回响应文件的；

（2）成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（3）成交人将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（4）成交人拒绝履行合同义务的。

四、响应文件的提交

16.响应文件的密封与标记

16.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

16.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

16.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

17.递交响应文件的截止时间和地点

17.1 响应文件的递交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达/上传的响应文件，采购人不予接收。

17.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交/上传到“供应商须知前附表”规定的地点。

17.3 除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

五、磋商

18、磋商

18.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

18.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督，但不得超过2人。

18.3磋商原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

18.4磋商程序和方法

磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

18.5磋商文件第六章“磋商程序和方法”七、评审方法“（一）资格审查和（二）符合性审查”实质性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。
18.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.7 响应文件解密：

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起 5 分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 16.8 电子交易活动的中止。）如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

18.8 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

18.9 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
19、磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

20、出现下列情形之一的，项目磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

项目磋商失败后，采购人应当将失败理由通知所有供应商。
六、成交结果

21、成交人的确定

21.1 采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

21.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22、成交通知书

22.1 成交人确定后，成交结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告,同时向成交人发出成交通知书。

22.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4采购代理机构无义务向未成交人解释未成交原因和退回响应文件。

23、签订合同

23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交通知书发出之日起30日内，成交人未与采购人联系协商合同签订事宜，则视为自动放弃本次成交，采购人有权单方面终止成交人的成交资格，并另行委托采购代理机构重新组织竞争性磋商，所发生的一切法律和经济责任由成交人承担。

23.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商协商签订政府采购合同，以此类推。也可以重新组织竞争性磋商。

23.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同或工程签证，纳入最终审计结算。

24、履约保证金

24.1 履约保证金：见“供应商须知前附表”。
24.2 签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

25、采购代理服务费

25.1采购代理服务费由采购代理机构向成交人收取，收取标准详见“供应商须知前附表”。

25.2成交人应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。

26、磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制。

27、需要补充的其他内容

27.1备选方案按“供应商须知前附表”的规定执行。

27.2需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款
（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）
建设工程施工合同
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国家工商行政管理总局

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

甲方（采购人公章）名称：普洱市民族中学

地    址：普洱市思茅区五一路6号

邮    编：665000

法定代表人或委托代理人： 

项目（技术）负责人：

开户银行：

账    号：

税    号:

电    话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名称： 

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人： 

经 办 人：

开户银行：

账    号：

税    号:

电    话：

签订日期：

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：普洱市民族中学
承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）。
2.工程地点：普洱市民族中学。
3.工程立项批准文号：     /     
4.资金来源：               。

5、工程内容：                                                              
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）及招标工程量清单范围内的所有内容和施工合同约定的其他内容。

二、合同工期

开工日期：以下达开工令为准。
工期总日历天数： 45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，开工日期从监理人发出开工令开始算起，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程施工质量符合设计要求，执行现行有效的国家、行业及地方的质量验收标准和规范，一次验收合格，并满足本工程施工图设计文件要求的应当具备的全部使用功能标准。
四、合同价格与合同价格形式


1.合同签约价款：

人民币：           （大写：      ）;
其中：

（1）安全生产措施项目费：

人民币：           （大写：      ）;
（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币：   /    ;
（3）专业工程暂估价金额：

人民币：50000.00（大写：伍万元整）；
（4）暂列金额：

人民币：145000.00（大写：壹拾肆万伍仟元整）。

2.合同价格形式： 固定综合单价合同（措施项目清单按项计价总价包干）。

合同结算价=第三方造价咨询单位审定价×优惠率(优惠率=供应商最终报价/第一次报价*100%)。 

五、付款方式 

合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章，项目下达开工令后，发包人支付至签约合同价款的30%作为工程预付款，待工程竣工验收合格后，承包人开具增值税发票后，发包人支付进度款至合同价款的80%，余下部分待第三方造价咨询单位审定结束，承包人开具增值税发票后，发包人支付至第三方造价咨询单位审定价款的100%。

（注：因发包人支付费用存在财政审批等报批手续，如因财政拨款、财政审批问题导致费用的延迟支付，不视为发包人违约，发包人无需承担任何违约或赔偿责任。）

六、项目经理

承包人项目经理：       。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）投标报价澄清或说明；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）合同清单；

（7）合同图纸；

（8）合同规范；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于   年   月   日签订。

十一、签订地点

本合同在  普洱市民族中学  签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效

本合同自  双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后  生效。

十四、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。
第二部分  通用合同条款
执行由中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的且自2017年10月1日起实施的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）合同中第二部分通用合同条款。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：按通用条款第1.1.1条执行。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3监理人： 





名    称：







资质类别和等级：





联系电话：







电子信箱：







通信地址：







1.1.2.4 设计人：





名    称：







资质类别和等级：





联系电话：







电子信箱：







通信地址：







1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.9 永久占地包括：  /  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》等国家及云南省现行颁布的法律、法规和条例。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建设工程质量管理条例》国务院令第279条等国家、省现行的建筑工程施工及验收规范和工程质量验收评定标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）中标通知书（如有）；（2）投标函及其附录（如有）；（3）投标报价澄清或说明；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）合同清单；（7）合同图纸；（8）合同规范；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前5天   ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 纸质版1套、电子版1套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 建筑、结构、给排水、电气、消防、总规划图（按实提供）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前   ；

承包人提供的文件的数量为：一式二份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后七天内审定完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部 ；

发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代表    。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部；
承包人指定的接收人为： 项目经理            ；
监理人接收文件的地点： 施工现场监理办公室  ；

监理人指定的接收人为： 总监或总监代表      。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  /  。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人和承包人现场确定 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供开工基本条件给承包人，承包人设备、人员进场以后的全部事宜承包人自行负责。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得转予第三人 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人 。
1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整 。
(1)出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：清单存在缺项、漏项时按实际完成并经验收合格的工程量清单进行计量、计价调整，工程量清单细目描述存在细目缺项、漏项时按实际完成工程量清单细目进行计量、计价调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：普洱市民族中学。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期3天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、将施工用电、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场附近；2、保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；4、按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 1、完整准确的竣工图纸，且必须满足相关单位或主管部门的存档要求；2、竣工资料（结算书、签证、申请单） 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 3 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自己承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：同内容纸质版和电子版，必须满足相关单位或主管部门的存档要求 。
承包人应履行的其他义务：质量保修期限内负责保修。

承包人应当对施工现场或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师资格证书编号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；

通信地址：                                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行本合同，并实施本工程的施工和管理，协调、处理和解决与本工程相关的一切事务 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月进驻施工现场必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /  。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人承担相应的违约责任，并处于20000.00元/次的违约金罚款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担，并处于10000.00元/次的违约金罚款。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： / 。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。
其他关于分包的约定：允许专业分包，但必须征得发包人同意；并符合国家关于分包的现行相关规定。承包人应与分包人签订分包合同，并对分包人的工作和行为向发包人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人设备、人员进场之日起至工程移交完成之日止，期间的一切责任和费用均由承包人承担 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金的形式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

履约保证金的金额：签约合同价的6%。

履约保证金的期限：承包人需在接到成交通知书后‌14天内‌，按合同要求向发包人提交履约保证金。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后无息退还合同价3%的履约保证金，剩余3%转为质量保证金，缺陷责任期结束后一次性无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等） 。

关于监理人的监理权限：材料控制、质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、信息管理以及委托方授权委托其他监理内容。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：




；

职    务：




；

监理工程师执业资格证书号：



；

联系电话：




；

电子信箱：  /  ；

通信地址：  /  ；

关于监理人的其他约定：  /  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准和要求： 工程施工质量符合设计要求，执行现行有效的国家、行业及地方的质量验收标准和规范，一次验收合格，并满足本工程施工图设计文件要求的应当具备的全部使用功能标准 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》设置专职安全生产管理人员。并按照相关内容和国家行业规范采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。如因承包方原因出现安全责任事故，由施工方自行承担 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须按照文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人按规定在安全生产措施费用中列支承担；2、承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必须的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制度，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调好和周围住户关系；3、达到《建筑施工现场环境和卫生标准》（JGJ146-2013）及云南省和市现行相关标准的要求。若文明不达标，承包人自行承担各项行政处罚，并向发包人缴纳违约金；竣工验收后五天内，做到料净场清，若因承包人原因，未在规定时间内完成上述工作，则发包人有权自行安排清理，发生费用按实际发生费用的2倍从承包人工程款中扣除 。

6.1.6关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：包含于工程进度款中，与工程进度款同期支付。
工程完工后，24小时内需将施工现场建筑垃圾及余料清理干净，若发现24小时内施工现场依然存在有建筑垃圾及余料，将罚款 500.00元/次。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订后7天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后7天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在7日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按本合通用条款7.3.1条执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3日内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成的工期延误，应顺延相应的工期给承包人。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成工期延误的，每逾期一天按人民币：2000.00元/天处罚。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金不设上限。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：因不可抗力及异常恶劣的气候条件或其它客观原因导致工程不能顺利实施的，经发包人、承包人、监理人三方认可并办理签证后，工期同意顺延 。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续强降雨超过24小时 ；
（2）停电停水8小时 ；
（4）因场外道路中断，致主要材料无法运输到现场 。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按质量监督管理部门的要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按发包人、承包人、监理人三方现场签证为准。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。 

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人批准的对合同工程工作内容、合同图纸、合同规范、位置与尺寸、施工顺序与时间、施工条件、合同条款或其他特征等的改变；包括对合同工程的增加、减少、取消、替代和使用材料等的改变；经发包人及监理单位委派的现场代表签证后，按本合同通用条款中变更的规定追加合同价款，计价原则严格执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定；②合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价经监理工程师认可，发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为组价为基础，并根据发包人委托的工程造价咨询单位审定后的综合单价为准。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款10.5执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款10.5执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同（措施项目清单按项计价总价包干），工程量按实结算。最终结算价=第三方造价咨询单位审定价×优惠率(优惠率=供应商最终报价/第一次报价*100%)。
综合单价包含的风险范围：合同单价在合同约定的风险范围内不作调整。

风险费用的计算方法：已包含在综合单价内。
风险范围以外合同价格的调整方法：由于工程量清单项目数量有差异、漏项、工程设计变更、施工条件变更、现场签证增加等引起新增的工程量清单项目，其综合单价调整（清单中没有的子目）执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024依据进行结算并入总价中。
2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：（1）本工程采用工程量清单综合单价计价方式；
（2）由于设计变更发生工程量增减变更，施工方应在变更工程施工前以书面形式报送发包方、现场监理工程师明确签证工程量，结算时减少部分应扣除、增加部分（清单中没有的子目）执行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024进行结算，并入总价中，其结算价格的方法为：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经承包人、发包人双方协商确定；

d、新增清单项目综合单价中主要材料价格的确定；如果投标书中已有相同的材料时，价格按投标报价执行；如果投标书中没有相同的材料时，如果投标书中没有相同的材料时，以普洱市主管部门发布的同期《普洱市建设工程材料价格信息》执行；普洱市发布的价格信息缺失的，则以云南省发布的《云南省建设工程材料及设备价格信息》同期价格信息价执行；如以上价格信息中均缺失的材料，材料价格需经监理工程师、发包人及跟踪审核后确定；

e、发包人规定的暂定价材料，承包人报价时不作变更，最终根据发包人对材料的档次要求，结合市场行情和采购情况，将最终此部分材料的核定价作为结算价；

（3）人工综合工日单价根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及云南省现行相关文件执行。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

1.合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章，项目下达开工令后，发包人支付至合同价款的30%为工程预付款。
2.预付款支付期限：承包人按发包人付款审批程序办理完审批手续后15个工作日。

3.预付款扣回的方式：不扣回。
12.3 计量
12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）、云南省住房和城乡建设厅关于发布建设工程工程量清单计价标准（2024））云南省过渡期实施规定》（云建科〔2025〕63号）的通知及其附件、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854-2024、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程相关专业工程量计算标准云南省过渡期使用指南》（建科〔2025〕72号）的通知及其附件、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ 53/T—63—2020）、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》（云建科[2021]15号）相关配套定额及云南省现行计价调整文件。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：竣工后 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章，项目下达开工令后，发包人支付至签约合同价款的30%作为工程预付款，待工程竣工验收合格后，承包人开具增值税发票后，发包人支付进度款至合同价款的80%，余下部分待第三方造价咨询单位审定结束，承包人开具增值税发票后，发包人支付至第三方造价咨询单位审定价款的100%。（注：因发包人支付费用存在财政审批等报批手续，如因财政拨款、财政审批问题导致费用的延迟支付，不视为发包人违约，发包人无需承担任何违约或赔偿责任。）
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照相应通用条款之规定办理。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。
工程进度款拨付约定：  / 。
12.4.6 支付分解表

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 工程完工后满足验收要求即组织初验；初验合格后，在满足各项设计和规范要求后组织进行竣工验收 。
工程竣工验收前，竣工图是作为工程交工验收的条件之一。竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的，不能交工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 验收合格后7日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天，应以本单项工程结算价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后一周内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格经第三方造价咨询单位审定后30日内支付。

竣工结算申请单应包括的内容：根据发包人要求。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收后，承包人在30日内向发包人提交完整的竣工结算资料及结算报告，发包人在收到完整的竣工结算资料后60工作日内(含发包人委托审查单位的审定时间)内审核确认。

发包人完成竣工付款的期限：第三方造价咨询单位出具工程结算报告后，承包人提供工程款申请及发票之日起30天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 验收合格之日起24个月 。
15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：         。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 

（2）  /  的工程款；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：如本项目在质保期内有质量问题，承包人未在发包人要求的时限内予以维护维修或虽已维护维修但维修但工程未经发包人验收合格的，则发包人有权继续向承包人进行追偿。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家相关标准执行 。
15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在2小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：承包人在收到发包人工作通知后，在4小时内响应，到达现场与发包人对接。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款16.1.2执行  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款16.1.2执行 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款16.1.2执行 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款16.1.2执行 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款16.1.2执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款16.1.2执行 。

（7）其他：因发包人违约后的相关责任及给承包人造成的损失，发包人、承包人双方协商后按照本合同的通用条款之规定办理。
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按通用条款执行 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由于承包人原因造成工期延误的，每逾期一天按人民币：2000.00元/天处罚，逾期超过30天，发包人有权单方面解除本协议，承包人并向发包人支付100000.00元。

2、发现承包人未履行国家规定的安全文明生产职责，情节轻微的按2000.00元/次承担违约责任，情节严重的按4000.00元/次承担违约责任。

3、承包人施工前未将相关资料（如动火作业）报送发包人安全职能部门审核备案的按2000.00元/次承担违约责任。

4、承包人现场作业人员的违章行为，违章情节轻微的按2000.00元/人次承担违约责任，违章情节严重的按5000.00元/人次承担违约责任。

5、承包人安全生产管理机构和人员设置不健全；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。并按5000.00元/人次承担违约责任。

6、承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、承包人人员未经发包人批准，擅自动用发包人的设施设备、工具等，承包人按200.00元至500.00元/人次承担违约责任。

8、承包人对发包人或监理单位提出的安全、环境隐患不及时整改的，按2000.00元/次承担违约责任。情节严重的，按5000.00元/次承担违约责任。拒绝整改的，按10000.00元/次承担违约责任并勒令停工整顿，由此引起的后果及损失由承包人承担。

9、若施工过程中发生承包人责任导致的安全事故，承包人除应按相关规定承担事故损失赔偿、接受政府处罚外，还应按下列标准承担违约责任：

（1）轻伤事故或一般性设备事故、一般性环境污染事故，按5000.00元至20000.00元承担违约责任并承担相应法律责任；

（2）重伤事故或一般性火灾事故、较大设备事故、较大环境污染事故，按20000.00元至200000.00元承担违约责任并承担相应法律责任；

（3）死亡事故或较大以上火灾事故、重大以上设备事故、重大以上环境污染事故，按200000.00元至500000.00元承担违约责任并承担相应法律责任；

（4）发生事故瞒报、延报的，承担100000.00元至500000.00元/次的违约责任并承担相应法律责任。

10、屋面施工时，人员离开未将通往屋面门上锁或设置封闭时，一经发现承担500.00元/次的违约责任。

11、高空（离地面2米以上）施工未佩戴安全绳及安全帽，一经发现承担500.00元/次的违约责任。

12、动火作业时未见防护措施（如动火作业专用围挡）及配备消防措施（便携式灭火器）一经发现承担500.00元/次的违约责任
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。因承包人单方解除合同，需向发包人缴纳100000.00元违约金，服务合同自动终止。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用双方协商决定，不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）6级以上大风天气，每周累计超过10小时（工作时间）；（2）特大暴雨造成洪水暴发、地下水管涌、山体滑坡（降水量以当地十年平均降雨量为基准核定标准）；（3）泥石流、地震。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 45 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人投保内容发包人负责办理；承包人投保内容承包人负责办理。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款18.7执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款20.3.1执行 。
选定争议评审员的期限：按通用条款20.3.1执行 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款20.3.1执行 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款20.3.2执行 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

向 /仲裁委员会申请仲裁；（2）向 发包人项目工程所在地 人民法院起诉。

21. 补充条款

1、承包方依照中标文件规定的质量、价格，选购材料，质量须经发包方代表、现场监理签证认可后方可进场并安装。

2、工程完工后，承包方需在7天内邀请发包方及监理方组织工程验收，否则发包方不再对工程进行验收。

3、工程款结算期限：工程验收合格后3个月内结算，否则发包方不再进行结算。

4、项目施工结算价经第三方造价咨询单位审定后，审减额大于施工结算价的10%，审定费用由施工单位支付，从工程结算款中扣除。

5、发生违约责任事项时，承包人应在收到发包人书面通知后5个工作日内足额缴纳应缴金额，逾期不缴纳的，发包人有权追加处罚或责令停工，由此导致的损失由承包人承担。拒不缴纳的，发包人有权从承包人的履约保证金或工程款项中予以扣除。
工程质量保修书
发包人（全称）：普洱市民族中学             
承包人（全称）：                           
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋） （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　按国务院(2000)第279号令《建设工程质量管理条例》执行 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2年  。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在保修期内，承包人在保修期内接到发包人（使用方）要求保修内容后，24小时内应派人维修，如不按期到达或修复后达不到使用要求，发包人有权委托他人维修，因此产生费用从质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：







承包人(公章)：                 

法定代表人(签字或盖章)：





法定代表人(签字或盖章)：       
第四章  响应文件格式

普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）
响应文件

招标编号：P53JX1026001208

供应商名称：                       （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：       （签字或盖章）
日     期：      年   月    日
（封面格式仅做参考）

报价一览表

项目名称：                                                     招标编号：                 
	供应商名称
	磋商总报价

（元）
	项目经理
	项目地点
	工期
	质量承诺
	备注

	
	
	姓名：

证书编号：
	
	
	
	

	供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：            年       月       日


注：若“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”的《开标记录表》内容与响应文件《报价一览表》中相应内容不一致的，以响应文件《报价一览表》的内容为准。
目  录

请各单位自行编制目录

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件。
供应商：                    （盖单位章）

日期：         年     月      日

二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（招标编号：          ）的磋商。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商：        （全称）      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：                         
委托代理人：                      （签字）

职      务：                             
代理人身份证号码：                             
日期：          年       月        日

附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注：1、代理人出席磋商会议时，应提供本人身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由磋商小组核验。

2、后附委托代理人身份证复印件。
三、资格证明文件
供应商应按所附格式要求填写并提交。

资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

供应商提交的材料将被保密，但不退还。

（一）供应商信息表
（请供应商如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


（二）营业执照
（扫描或复印件加盖公章）

（三）财务状况报告
详见“供应商须知前附表”规定。

（四）供应商依法缴纳税收的证明材料

详见“供应商须知前附表”规定。

（五）供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见“供应商须知前附表”规定。

（六）供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

（七）供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（八）其他资格证明文件

1、满足“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”要求的承诺书
内容格式自拟

2、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”

（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）
3、供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。
4、项目经理须为建筑工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺函）。
项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上表内的项目经理应附身份证复印件/扫描件、注册资格证书复印件/扫描件、安全生产考核合格证书复印件/扫描件、职称证复印件/扫描件（如有）、同供应商签订的劳动合同或社保证明复印件/扫描件、类似项目业绩证明材料扫描件或复印件。
供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

项目经理无在建工程承诺书
致：普洱市民族中学
我公司参与                       （项目名称）磋商，现郑重承诺如下：我公司投入本项目的项目经理（姓名：    ）未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日
5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商
（提供承诺书，内容格式自拟）
6、非联合体投标承诺书

内容格式自拟

7、其它

供应商认为有必要提供的资格证明材料（如公司名变更证明、法人变更证明、相关情况说明等）
（九）供应商具备参加政府采购活动条件承诺书
致：                        （采购人名称）

我公司郑重承诺我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的资格条件： 

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日
四、商务部分
（一）磋商申请函
致：   （采购人名称）  
我方已仔细研究了              （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，且对竞争性磋商文件无任何异议，并愿意以最后磋商报价，向你方提供竞争性磋商文件要求的工程。

1.我方承诺在磋商有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的磋商保证金。

2.本磋商的磋商有效期为自响应文件递交截止之日起       个日历天。

3.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按合同约定的工期和地点，按竞争性磋商文件要求完成工程。

（3）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。

5．                （其他补充说明）。

地    址：                             邮政编码：                
电    话：                             传    真：　　　　　　　　
开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

供应商：              （全称）       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：        年     月     日

（二）投标报价说明
（一）投标报价编制依据和原则

本项目的报价依据本工程投标须知、合同文件有关条款及工程量清单编制说明（或最高投标限价编制说明）等进行编制。

（二）投标报价编制方法

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

3、本报价的币种为  人民币  。

4、供应商应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

5、本项目签订合同时，须按最终成交价格重新提供工程量清单报价书，单价按供应商第一次报价提供的已标价工程量清单中的单价优惠后计取。（优惠率=供应商最终报价/第一次报价*100%）。
（三）已标价工程量清单

1、后附已标价工程量清单（按计价软件自动生成的格式打印）。

2、本工程的报价采用工程量清单计价模式进行报价，报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，磋商总报价不得超过采购人公布的最高投标限价。磋商报价须由供应商造价工程师编制。【如供应商无注册造价工程师的，供应商可委托具有相应资质造价咨询机构的注册造价工程师，响应文件中须附供应商与所委托的具有相应资质造价咨询机构的委托协。】
注：造价工程师指：中华人民共和国注册造价工程师。

（四）主要材料一览表
	序号
	材料名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商结合采购人提供的图纸和工程量清单填报本工程主要材料信息，若填报主要材料有缺漏或者不明确，合同实施过程中按采购人确定的品牌、规格、型号来选用。
供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

日期：     年    月    日
（五）中小企业声明函（工程）（若有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      行业；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖单位章）：

日  期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目属于建筑业。

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3.投标人填表时应择一明确自己属于中型企业或小型企业或微型企业。

4.投标人对企业类型判断有困难的，可以登录工业和信息化部官方网站，在“公共服务平台”模块中，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行测定。
5.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（六）残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖单位章）：

       日  期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（七）监狱企业证明文件（若有）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（八）拟投入本项目的其他人员配备表

	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	职务
	学历
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：拟投入本项目的其他人员应附身份证扫描件、注册资格证书扫描件（如有）、安全生产考核合格证书扫描件（如有）、职称证扫描件（如有）、执业资格证书扫描件（如有）、同供应商签订的劳动合同或社保证明扫描件。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（九）近三年（2023年1月1日至今）的类似项目情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订时间
	中标金额（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：须提供中标（成交）通知书扫描件或合同扫描件等有效证明文件（合同扫描件须提供合同关键页扫描件，关键页包含：合同首页、合同签订时间、合同服务内容页、合同金额页、合同签字盖章页等。如没有签订时间的，以合同内容中可识别认定为合同执行时间的内容“如×年度×合同”为准，没有可识别内容的该业绩不予认可。
供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（十）供应商在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）

（供应商名称）现对我公司参与的（项目名称）（招标编号：           ）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）及业绩证明材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的业绩证明材料满足采购人依照本竞争性磋商文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的业绩证明材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的业绩证明材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（十一）磋商保证金交纳凭证（扫描或复印件）

（十二）构成投标文件商务部分的其他资料

竞争性磋商文件中要求提供的其他资料，格式可由供应商自行拟定。

五、技术部分
（一）施工技术方案

格式内容供应商自行拟定。
（二）工期承诺及保证措施
格式内容供应商自行拟定。
（三）质量承诺及保证措施
格式内容供应商自行拟定。
（四）安全文明施工保证措施
格式内容供应商自行拟定。
（五）后期服务方案
格式内容供应商自行拟定。
（六）施工机械投入、材料投入计划及其保证措施
格式内容供应商自行拟定。
（七）构成投标文件技术部分的其他资料

竞争性磋商文件中要求提供的其他资料，格式可由供应商自行拟定。

第五章  技术要求

一、需求一览表
	序号
	项目名称
	数量
	计量单位
	备注

	1
	普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）
	1
	项
	


二、基本情况

1、工程名称：普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）。

2、工程规模及内容：完成普洱市民族中学2025年基础教育综合奖补资金学校大型修缮项目（其他楼栋）的全部工作，建筑面积为13474.81平方米。主要工程内容包括：（1）高中楼修缮：包括卫生间翻新、教室内部墙面喷漆、部分教室门及过道瓷砖更换、清运及处置；（2）女生宿舍内部外墙真石漆修缮、食堂外墙真石漆修缮、美术楼外墙真石漆修缮；（3）门卫室拆除重建；（4）逸夫楼卫生间改造、内墙翻新；（5）加装女生公寓和女生大宿舍楼栋间消防通道。详见“工程量清单”。
3、工程地点：普洱市民族中学。

三、其他要求

1、工期要求：合同签订后45日历天。

2、质量要求：工程施工质量符合设计要求，执行现行有效的国家、行业及地方的质量验收标准和规范，一次验收合格，并满足本工程施工图设计文件要求的应当具备的全部使用功能标准。
3、缺陷责任期：2年。

4、付款方式：

合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章，项目下达开工令后，发包人支付至签约合同价款的30%作为工程预付款，待工程竣工验收合格后，承包人开具增值税发票后，发包人支付进度款至合同价款的80%，余下部分待第三方造价咨询单位审定结束，承包人开具增值税发票后，发包人支付至第三方造价咨询单位审定价款的100%。

（注：因发包人支付费用存在财政审批等报批手续，如因财政拨款、财政审批问题导致费用的延迟支付，不视为发包人违约，发包人无需承担任何违约或赔偿责任。）
四、工程量清单及图纸
详见附件：附件作为竞争性磋商文件的组成部分，请参与本项目的供应商于该网站下载竞争性磋商文件时一并下载（或联系工作人员及时拷贝）。

五、验收标准

符合现行有效的国家、行业及地方的质量验收标准和规范，一次验收合格，并满足本工程施工图设计文件要求的应当具备的全部使用功能标准。

验收方法：组成项目验收小组现场查看及测量，签署验收报告。

验收标准：磋商文件、工程清单、合同以及工程签证等资料。

验收结果不合格的，将不予支付相应采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

六、本项目中小企业划分标准所属行业：建筑业。
第六章  磋商程序及方法

一、磋商小组

磋商小组的组成见第二章供应商须知18.2的规定。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评审纪律。

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰。

（六）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件。

（七）维护评审秩序，监督磋商小组依照竞争性磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评审结果，有《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三十二条规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、磋商小组职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对响应文件进行比较和评价。

（四）确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

四、评审纪律

（一）对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评审期间，未经允许磋商小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

（六）评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组会统一组织办理。

（八）评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

六、评审程序

磋商小组对所有响应文件进行评审，评审按：资格审查→符合性审查→磋商小组分别与通过符合性审查的各供应商就竞争性磋商内容进行磋商（磋商顺序按供应商随机抽取的顺序进行）→磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价、承诺书→经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分→磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告）。

七、评审方法

本项目所采用的评审方法为《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十三条规定的“综合评分法”，即：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（一）资格审查

磋商小组依据资格审查标准对各供应商的响应文件进行资格审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

	
	1.2
	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

供应商须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）二者之一；若供应商成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的供应商，则提供第（2）项。

（1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）；

（2）自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

备注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	1.3
	缴税所属时间在2025年01月至投标截止日期前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳税收的承诺书；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。

	
	1.4
	缴费所属时间在2025年01月至投标截止日期前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件（成立时间不足3个月的供应商提供依法缴纳社会保障资金的承诺书；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）。

	
	1.5
	供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书）

	
	1.6
	供应商必须提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目，小微企业价格扣除优惠比例：5%。

	
	3
	本项目的特定资格要求：

	
	3.1
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。（提供承诺函）

	
	3.2
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（以截止时间后磋商现场工作人员查询结果为准）。

	
	3.3
	须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

	
	3.4
	项目经理须为建筑工程专业二级（及以上）注册建造师，持有安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供承诺函）。

	
	3.5
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。（提供承诺函）

	
	3.6
	本次磋商不接受联合体。


（二）符合性审查
磋商小组依据符合性审查标准对各通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性

评审

标准
	响应文件签署、盖章
	按第四章“响应文件格式”要求签字或盖电子签章。

	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知前附表” 第15.1款规定。

	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第13.1款规定。

	
	磋商报价
	报价完整且只有一个有效报价。

	
	法定代表人身份证明书
	符合磋商文件规定内容，并盖电子签章。

	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人签字或签章，并盖电子签章；符合磋商文件规定内容。

	
	其它实质性要求
	1.响应文件如果出现计算或表达上的错误，供应商不接受按磋商文件第六章《磋商程序及方法》“七、评审方法 第四款 第2条”规定的原则进行修正的；

2.若供应商的磋商报价超最高限价，则该供应商以废标处理；

3.质量要求、工期：满足磋商文件要求；

4.工程量清单：符合第五章《技术要求》“工程量清单”给出的序号、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量，工程量清单报价完整，不存在有漏项、缺项。

5.暂列金、暂估价：按照采购人提供的工程量清单填报。
6.满足采购文件中★号条款内容。

	
	其他无效情形
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。


（三）磋商小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行磋商，供应商在规定时间内以书面形式递交竞争性磋商承诺及最后报价。

（四）澄清有关问题

1.响应文件内容澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.报价不一致情形澄清

响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中《报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《报价表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

★3.异常低价投标（响应）审查程序：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（五）政府采购政策

1.关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位
根据财库[2020]46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目非专门面向中小企业采购，符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。中小微企业应为符合建筑业行业的中小企业划分标准，须按要求提供《中小企业声明函》；监狱企业须按要求提供《监狱企业证明文件》；残疾人福利性单位须按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对该声明函的真实性承担相关法律责任。

2.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

（六）综合评分方式

本办法采用综合评估打分法，评标时应先评技术标后评商务标，对通过资格评审的响应文件的报价部分、技术部分、商务部分分别按照下列规定打分后，再按下列公式计算出各供应商的综合得分。

供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：F1、F2、F3分别为报价部分、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。

报价部分F1：20分

技术部分F2：64分

商务部分F3：16分
1.具体评审细则如下：
	评分因素
	评分内容
	评分标准

	报价部分

F1

评审标准
	磋商报价

（满分20分）
	1、本次竞争性磋商允许二次报价。供应商的二次报价即为最终报价。商务部分评审以供应商二次报价为准。

2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×20

注：C为评标基准价；

B1，B2，…，Bn为第n个经实质性评审合格的有效投标报价。

注：1、在计算磋商报价得分时，对小型或微型企业的价格给予5%的扣除。
残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，将对政府采购评审中出现异常递交投标（响应）的磋商报价进行审查，具体情形及内容详见本章七、评审办法/（四）澄清有关问题/3.异常低价投标（响应）审查程序的要求。

4、本项目采购标的物所属行业：建筑业。

	技术部分

F2
评分标准
	施工技术方案

（满分24分）
	根据供应商提供的施工技术方案的整体情况进行评审：

供应商提供的施工技术方案应包括：①项目总体概况及特点分析；②施工技术准备；③施工组织措施；④施工主要内容及关键内容分析；⑤施工主要工序；⑥现场管理方案；⑦配合业主正常工作调度；⑧施工重难点分析及处理措施，以上8项内容详细完整，阐述清晰、方案合理的得24分；每有一项内容不完善或不合理的扣1.5分，每缺少1项内容扣3分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容前后矛盾以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	工期承诺及保证措施

（满分10分）
	根据供应商提供的工期承诺及保证措施的整体情况进行评审：
供应商提供的工期承诺及保证措施应包括：①整体工期承诺；②施工进度计划安排；③施工工序搭接方案；④人力、材料供应方案；⑤违约处罚措施，以上5项内容详细完整，阐述清晰、方案合理的得10分；每有一项内容不完善或不合理的扣1分，每缺少1项内容扣2分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容前后矛盾以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	质量承诺及保证措施

（满分10分）
	根据供应商提供的质量承诺及保证措施的整体情况进行评审：
供应商提供的质量承诺及保证措施应包括：①整体质量承诺；②质量管理措施；③保修承诺；④质量保修期内出现质量问题及隐患的处理措施；⑤违约处罚措施，以上5项内容详细完整、阐述清晰，且合理可行的得满分10分；每有一项不完善或不合理的扣1分，每缺少1项内容扣2分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容前后矛盾以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	安全文明施工保证措施

（满分8分）
	根据供应商提供的安全文明施工保证措施的整体情况进行评审：
供应商提供的安全文明施工保证措施应包括：①安全文明施工目标；②安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；③安全文明管理制度；④违约处罚措施，以上4项内容详细完整、阐述清晰，且合理可行的得满分8分；每有一项不完善或不合理的扣1分，每缺少1项内容扣2分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容前后矛盾以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	后期服务方案

（满分4分）
	根据供应商提供的后期服务方案的整体情况进行评审：

供应商提供的后期服务方案应包括：①后期服务方案；②违约承诺及保证措施，以上2项内容详细完整，阐述清晰、方案合理的得4分，每有一项内容不完善或不合理的扣1分，每缺少1项内容扣2分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容前后矛盾以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	施工机械投入、材料投入计划及其保证措施
（满分8分）
	根据供应商提供的施工机械投入、材料投入计划及其保证措施的整体情况进行评审：
（1）供应商提供了明确、详尽的施工机械投入明细表，施工机械搭配合理，且满足项目实际需求的得3分，无施工机械投入明细表或施工机械搭配不合理的扣1.5分，未提供该项内容的不得分；

（2）供应商提供了明确、详尽的材料投入计划表，施工进度计划与材料供货计划的协同管理合理，且满足项目实际需求的得3分，无材料投入计划表或材料投入计划不合理的扣1.5分，未提供该项内容的不得分；

（3）供应商提供了详细完整的施工机械投入和材料投入保证措施，且有具体的违约处罚措施的得2分，保证措施缺乏完整性或无违约处罚措施的扣1分，未提供该项内容的不得分。

	
	备注：根据进入详细评审的供应商的响应文件，对评分因素的响应情况进行打分。

	商务部分

F3
评分标准
	项目经理及其他项目组成员配置

（满分10分）
	1、项目经理（满分6分）

根据供应商提供的项目经理2023年1月1日起至今承担过的类似业绩进行评审，每1项业绩得2分，加至满分为止。
注：须提供中标（成交）通知书扫描件或合同扫描件等有效证明文件（合同扫描件须提供合同关键页扫描件，关键页包含：合同首页、合同签订时间、合同服务内容页、合同金额页、合同签字盖章页、能反映项目经理姓名页等。如没有签订时间的，以合同内容中可识别认定为合同执行时间的内容“如×年度×合同”为准，没有可识别内容的该业绩不予认可。
2、其他项目组成员（除项目经理外）（满分4分）
供应商的其他项目组成员（除项目经理外）中，每1人具备国家人社部门承认的中级专业技术及以上职称或二级注册建造师及以上执业资格的加1分，不重复加分，本项满分为4分。

	
	业绩评审

（满分6分）
	根据供应商提供的2023年1月1日起至今的类似业绩进行评审，每1项业绩得2分，加至满分为止。

注：①须提供中标（成交）通知书扫描件或合同扫描件等有效证明文件（合同扫描件须提供合同关键页扫描件，关键页包含：合同首页、合同签订时间、合同服务内容页、合同金额页、合同签字盖章页等。如没有签订时间的，以合同内容中可识别认定为合同执行时间的内容“如×年度×合同”为准，没有可识别内容的该业绩不予认可）。

②未提供业绩证明资料不得分。


（六）得分汇总

1.磋商小组应首先对各供应商响应文件进行评审，写出书面意见并按竞争性磋商文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除磋商价格得分外，其余部分由各磋商小组成员自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算磋商小组打分的算术平均值为供应商的该项评分因素的得分，磋商报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。

5.经磋商小组认定评分畸高、畸低的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

八、推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，评审得分且最后报价相同的，按照技术部分评分由高到低的顺序推荐。技术部分评分也相同的，若存在节能环保产品参与磋商，优先采购节能环保产品。若不存在节能环保产品参与，最终推荐结果由磋商小组进行记名投票表决。

九、评审报告编写

磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录评审结果编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
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