“法治·警快办”详细服务需求

（按照“法治·警快办”应用开发方案编制）

2025年7月

目  录

第一章 应用概述	1

一、 应用名称	1

二、 应用责任部门	1

三、 应用牵头部门	1

四、 编制单位	1

五、 应用开发内容及规模	1

六、 应用开发目标	2

（一） 宏观目标	2

（二） 具体目标	3

七、 应用开发周期	4

八、 应用效益分析	4

（一） 经济效益分析	4

（二） 社会效益分析	4

九、 应用资金来源	6

十、 主要结论和建议	6

（一） 结论	6

（二） 建议	8

第二章 应用开发的必要性	9

一、 应用责任部门核心业务	9

二、 对照“三张清单”提出应用开发的必要性	10

（一） 应用谋划的背景及依据	10

（二） 数字化应用现状及存在的问题和差距	19

（三） 数字化应用场景谋划、实时、落地计划	36

（四） 数字化应用改革事项	52

（五） 不进行升级改造将会产生的风险	53

第三章 需求分析	54

一、 数据资源共享需求分析	54

（一） 法律、行政法规对收集、使用数据的合规规定的说明	54

（二） 个人信息处理情况说明	55

（三） 现有数据共享需求情况	57

（四） 数据资源共享需求	57

二、 多跨协同需求分析	70

（一） 协同关系路径及业务协同模型	71

（二） 建设内容、边界	71

三、 网络安全需求分析	73

（一） 信息安全风险分析	74

（二） 密码应用需求分析	77

四、 业务量、信息量分析预测	87

（一） 用户需求分析	87

（二） 业务量分析与预测	88

（三） 信息量分析与预测	88

五、 应用性能需求分析	90

（一） 软件性能需求	90

（二） 网络性能需求	90

第四章 应用设计方案	91

一、 应用总体设计	91

（一） 基本原则	91

（二） 应用目标	93

（三） 应用内容	95

（四） 总体框架	97

二、 应用详细设计方案	113

（一） 标准规范建设	113

（二） 应用系统设计	115

（三） 应用基于“三级治理中心”贯通方案	608

（四） 应用通过渝快办发布方案	613

（五） 应用通过渝快政发布方案	616

（六） 数据资源设计	616

（七） 能力组件设计	638

（八） 物联感知设计	646

（九） 云网资源设计	646

（十） 信息安全设计	661

（十一） 运行维护系统设计	943

（十二） 其他设计	953

（十三） 应用配置及软硬件选型原则	978

（十四） 软硬件配置清单	982

（十五） 软硬件物理部署方案	982

（十六） 改革事项落地方案	983

第五章 落实信创要求的相关情况说明	985

应用概述

应用名称

“法治·警快办”应用。

应用责任部门

应用责任部门：重庆市公安局。

应用牵头部门

应用牵头部门：重庆市政法委。

应用牵头部门负责人：王胜。

应用牵头部门负责人联系方式：13228689678。

应用负责人：王珏。

应用负责人联系方式：13983816894。

编制单位

编制责任单位名称：重庆市公安局改革处（民生办/改革办）。

应用开发内容及规模

表 1应用开发内容

| 序号 | 对应事项 | 开发内容 | 开发规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车驾管服务 | 涉及驾驶证业务、车辆理赔申报业务，将车驾管相关50项业务事项变更为“全程网办”。完成分布式车驾档案影像管理子应用、互联网交管业务故障申报子应用、交管业务网审平台、重庆市通行证管理子应用等基于统一框架进行新建和升级改造。 | 覆盖全市机动车900万辆，1100万驾驶人。实现车驾管50项业务“全程网办”。 |
| 2 | 户政管理服务 | 涉及户政业务“跨省通办”、“零材料办”、“全程网办”等117项业务基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全国的公民，实现户政117项业务“跨省通办”、“零材料办”。 |
| 3 | 出入境管理服务 | 涉及出入境业务预约、口岸、出入境业务登记备案等14项业务，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。实现出入境11项业务变更为“全程网办”和3项业务跑一次。 |
| 4 | 治安管理服务 | 涉及养犬综合治理等4项业务，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众。实现治安4项业务变更为“全程网办”。 |
| 5 | 应用支撑建设 | 涉及公安窗口非税支付子应用、互联网自助机管理子应用、数据支撑子应用、公安电子证照共享服务子应用、应用对接建设子应用、精准业务威胁识别支撑模块、全域数据流转监测支撑模块，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。 |
| 6 | 业务系统升级改造 | 涉及车驾管业务系统、户政业务系统、出入境业务系统、治安业务系统、便民证明开具系统、公安非税支付能力基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 涉及车驾管业务系统、户政业务系统、出入境业务系统、治安业务系统等业务系统。 |
| 7 | 互联网身份认证能力 | 不纳入本期建设，二期建设内容，涉及开发认证应用服务、认证管理平台、认证接入子系统、认证策略子系统、认证服务子系统、数据管理子系统、数字身份管理子系统、认证数据对账子系统、大屏可视化子系统等，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。 |

应用开发目标

宏观目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，将优化政务服务作为便利企业和群众生产经营与办事创业、畅通国民经济循环、加快构建新发展格局的重要手段，以推进国家治理体系和治理能力现代化为内在要求，以“法治·警快办”建设为契机，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，推动户政、出入境、车驾管等业务全程网办，公安相关“一件事一次办”建设，有利于重庆公安“互联网+政务服务”运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。公安电子证照在政务服务、社会服务等应用场景实现互通互认，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环，为推动高质量发展、创造高品质生活、建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。

具体目标

效益目标

本次应用将在梳理核心业务的基础上，将对上网事项进行逐项分析，根据不同的办事要求、审批流程进行变革，对户政领域事项实行“审办分离”，对交管领域实行“一站式办理”，并通过“IRS”系统跨部门共享其他市级部门政务服务数据实现材料减免，通过邮政寄递实现必要材料“不见面”提交，最终推动更多公安政务服务事项“全程网办”，以达到公安政务服务事项 “全程网办”从目前的56.7%升至80%。

规模目标

本应用建设完成后，预计今年年底，以渝快办为统一入口，累计访问量达到6亿人次，累计办事办件1亿件。

功能目标

细化延伸服务链条，推进车驾管、户政、出入境、治安等核心业务“全程网办”，新增出生入户跨省通办、户口迁移跨省通办、出生一件事、人才一件事等事项网办。

应用开发周期

本项目开发周期计划11个月完成。

应用效益分析

经济效益分析

“法治·警快办”的开发将集成重庆公安对外的全部服务入口并展示，同时开发交管业务全程网办、户政业务全程网办、出入境业务全程网办，为群众提供更多的线上服务，群众办事不需要来回跑，同时通过流程机制改革，精简原有的审批环节，群众办事从申请到审批办结可节约78%的时间成本。

优化数据交换体系，可降低50%系统对接花费的时间成本，同时开发互联网自助机管理子应用也通过加强监管，时刻监管自助机运行状态，减少故障没有及时修复导致的业务无法办理的情况，实现管理效益的增长。

社会效益分析

公安作为国家执法机关，是国家政权的重要组成部分，开发“法治·警快办”，是信息时代加强公安工作的重要基础性工作，对于社会维稳，信息化安全保障，充分履行刑罚执行职能，加强政权建设，具有深远的意义。

同时“法治·警快办”的开发，是以互联网、物联网、云计算、数据挖掘等为技术支撑，以公安数字化为核心，促进公安机关由传统的一元化管理职能向管理与服务功能并重、融合转化，还有助于提高公安机关警务管理的精细化和科学化水平，提升公安机关的执法水平和服务水平。

（1）搭建统一工作平台

对内，将治安、出入境、交巡警等警种的互联网政务服务系统全部整合到“警快办”，统一标准要求、统一办事服务、统一运维保障，让多平台并存、多系统切换成为历史。对外，采取互认注册用户、办件数据共享等多种方式，与公安部及四川等地公安互联网政务服务平台互融互通。

（2）高频事项“提级办”

对户口迁移、购房落户等户政领域高频业务，一律实行“审办分离”，群众通过“警快办”提交办事申请后，由对应区县公安局直接审核审批，再由派出所登记制证，相关证照通过邮政寄递给办事群众，实现“不见面”闭环办理，改变原来由派出所审核审批和登记制证的模式。对涉及机动车和驾驶证等交管领域高频业务，一律实行“一站式”办理，群众通过“警快办”提交办事申请后，由市公安局交巡警总队网办中心负责受理审核和审批制证，改变原来流转至区县交巡警支大队办理的模式。上述改革推出后，预计一年内受理群众户政、车驾管业务350余万笔，预计一年内减少群众跑动431万次，预计一年内减少基层审批环节700余万次，预计一年内减免材料230余万份，进一步压缩办事层级，提高审批效率，减轻基层负担。

（3）关联事项“一次办”

将分散在不同部门、业务关联、需求高频的多个“单项事”整合为“一件事”，实现群众办事一次申请、一次不跑、一次办好。

（4）证照共享“减证办”

在国家没有相关标准规范的情况下，探索制定公安高频证照电子化的标准和样式，将身份证、居住证、户口簿、行驶证、保安员证等实体证照电子化，特别是电子身份证，通过数字重庆一体化数字资源系统（IRS）向全市共享，跨部门共享应用出生医学证明、婚姻、工商和不动产等电子证照，群众办理购房落户等相关政务服务事项更加方便，有效助力全市政务服务“减证办”“免证办”。同时，推动电子身份证向便民领域拓展，预计应用到全市酒店住宿、网吧上网、旅游景区等4万多个具体场景。

应用资金来源

资金来源申请重庆市政务数字化应用专项资金解决。

主要结论和建议

结论

技术方面

本应用从基础和各应用的架构和设计完全遵循MVC实现模式，其在实际开发中大量采用Java技术。

面向管理、服务等应用建设，在数据交换服务、应用服务、资源汇集、重组、注册和发布服务时采用Web Service部署在网络上的对象（或组件）集合技术。

经济方面

本应用注重实效的方针，坚持功能实用、经济合理的原则来设计。严格根据重大需求清单出发，围绕构建的多跨场景，按照投入结合具体运用和实际来设计系统，推动民生服务工作重大机制改革，最大限度的满足各应用功能要求，确保实用性，具有良好的性价比。

引进与开发相结合，优化利用资源，合理使用资金，避免重复性开发和造成人力物力的浪费。

通过本应用的建设，以服务为动力推动“互联网+公安政务服务”事业的发展，实现政府效能提升、经济快速发展的目标。

环境方面

“法治·警快办”应用是全市公安政务服务的重大应用、促进全市政务服务一网通办的基础性应用。2023年2月17日，家军书记调研渝中区公安分局大阳沟派出所时，作出“要梳理群众办理频率高的业务，优化办理流程，做到服务在网上应办尽办”等指示要求。

“法治·警快办”应用针对基层公安业务量巨大、群众存在“两头跑”“反复跑”、办理业务所需材料繁多等问题，开发户籍业务跨省通办、出入境业务全程网办、电子证照共享使用等功能，集成车驾管服务、户政管理服务、出入境管理服务、治安管理服务、公安电子证照共享服务和互联网身份认证服务（二期内容）6个多跨场景，推出审办分离和跨层级核查、公安电子证照多跨共享等重大改革。

由此该应用的开发完全符合重庆市政府相关的政策要求。

社会条件

“法治·警快办”应用迭代升级得到各级领导的高度重视，也得到广大群众的关心和认可，为提高服务水平和服务效率，运用大数据等现代信息技术，加快推进部门间信息共享和业务协同，简化企业办事环节、提升政府行政效能、畅通政务服务渠道，推动实现3个转变：变“群众跑腿”为“信息跑路”、变“群众来回跑”为“部门协同办”、变“被动服务”为“主动服务”。

建议

（1）本应用符合市委、市政府关于数字重庆建设的决策部署，应用设计符合“三融五跨”“多跨协同”的思路；

（2）本应用的基础政策条件已经充分具备，易于本应用的进一步开展；

（3）在技术领域都是选用成熟先进且易运维的技术和产品，部署快、开发快；

（4）本应用的建设内容符合广大人民群众的关心和认可；

（5）能带来良好的社会效益和经济效益。

通过上述分析，项目建设目标准确，建设内容清晰，项目组织结构落实到位，投资规模合理，建设周期合适，考虑到建设任务重、牵涉面广、时间紧迫，建议主管部门尽快审批该应用开发方案，加快推进应用开发进程，力争早见成效。

应用开发的必要性

应用责任部门核心业务

重庆市公安局已梳理核心业务9个，拆解业务事项11012个，业务事项编目率90%。

现有存量系统117个，对应关联业务事项5070个，存量系统业务事项覆盖率46%

本应用涉及1个核心业务的1717个业务事项，业务事项覆盖率16%。其中需要新开发业务事项1371项、需升级迭代的业务事项108项、可维持现状使用的业务事项238项。

部门核心业务架构图如下：

图 1部门核心业务架构图

重庆市公安局的工作职责是坚决维护政治安全，预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、危险物品，管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、履行的有关事务，警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动，监督管理公共信息网络的安全监察工作，指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。目前，按照《数字重庆建设核心业务梳理操作指南》（渝数建办〔2023〕18号）文件要求，对照上级部署的重大任务和亟需解决的突出问题，梳理并确定了9大核心业务，同时，按照“同类的归并、关联的协同”原则，对一级业务和二级业务进行了拆解归并，谋划了多项改革措施和开发应用。

“法治·警快办”应用业务架构图如下：

图 2应用业务架构图

部门全量业务事项清单详见附件6。

对照“三张清单”提出应用开发的必要性

应用谋划的背景及依据

国家、重庆市“放管服”相关政策指引

“互联网+政务服务”已经成为深化“放管服”改革的关键之举，党中央、国务院、公安部及市委、市政府针对“互联网+政务服务”、优化营商环境、“放管服”改革，相继出台了一系列政策文件。

国家层面的文件

2018年，国务院办公厅在《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》中提出：提出创新便民利企审批服务方式，在全国推开“证照分离”改革，扎实推进“照后减证”，推行预约办理、同城通办、异地代办、跨层联办、智能导办、一对一专办等多种服务方式，多渠道多途径提高办理效率和服务水平。

2018年，公安部在《公安部关于进一步深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》中提出：要坚持民意导向、坚持体制创新与“互联网+”深度融合、坚持优化协同高效、坚持放管结合，紧紧围绕直接面向企业和群众、依申请办理的行政审批和公共服务事项，加大转变职能和简政放权力度，全面打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式。要以着力解决好企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑、不方便等问题为切入点，以一窗受理、集成服务为主抓手，以深化“互联网+公安政务服务”为支撑，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，尽可能实现企业和群众到公安机关办事“最多跑一次”。

2020年，公安部在《全国公安机关“一网通办”建设规划（2020-2021）》中提出：以实现公安政务服务“一网通办”为目标，建设全国公安机关一体化在线服务平台，打造“两个门户”，夯实“七大支撑”，切实提高互联网公安政务服务智能化、科学化、精准化、专业化水平。

2020年，国务院办公厅在《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》中提出：从高频政务服务事项入手，优化政务服务“跨省通办”业务模式，实现申请人“单点登录、全国漫游、无感切换”，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。

2022年，国务院在《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》中提出，推进政务服务事项标准化，推进各级政府网站、政务服务平台适老化、无障碍改造，深化政务服务“一网通办”，加大办事环节精简和流程再造力度，提升政务服务事项网上办理深度。

2022年，国务院办公厅在《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》中提出，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台，积极推进电子证照应用，推动全国电子证照互通互认，扩大以可信身份认证为基础的电子证照应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务“全程网办”作出工作部署，进一步方便企业和群众办事。对标“两点”定位，“两高”、“两地”目标和“三个作用”要求，建设可信身份认证西部中心，全面推行居民身份证电子化，对于西部大开发、成渝地区“双城经济圈”建设，具有基础性重要意义。

市级层面的文件

2020年，重庆市政府在《重庆建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》中提出，推动公共服务和政务服务智能化，建设城市智慧治理先行区。

2021年，重庆市政府在《重庆市居民服务“一卡通一码通”工作实施方案》中提出，由市公安牵头建设居民可信身份认证服务平台，为持续深化“放管服”改革，深入推进“互联网+政务服务”，完善“一卡通一码通”服务体系和“渝快码”应用场景拓展提供实名核验、实人核验、身份凭证核验等功能。

2023年，重庆市政府办公厅在《2023年重庆市政务服务工作要点》中提出，健全电子证照制发机制，推进常用证照电子化，推进身份证、户口簿、驾驶证等电子证照场景应用的要求。

数字重庆建设驱动

2023年4月25日，数字重庆建设大会召开。市委书记、数字重庆建设领导小组组长袁家军主持会议并讲话。袁家军强调，要学习贯彻习近平总书记关于数字中国建设的重要论述和党的二十大战略部署，结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入践行以人民为中心的发展思想，聚焦聚力、实战实效、彰显特色，主动塑造数字变革新优势，积极拥抱数字文明新时代，推动最快系统部署、最小投入代价、最佳实战效果、最大数据共享，全力打造高质量发展新引擎、高品质生活新范例、高效能治理新范式，加快构建数字文明新时代的市域范例，以数字化引领开创现代化新重庆建设新局面。数字重庆建设就是运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明建设全过程各方面，促进各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑，加快形成与数字变革时代相适应的生产方式，整体推动市域经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革，持续提升群众获得感、幸福感、安全感和认同感，实现市域治理体系和治理能力现代化。要准确把握数字重庆建设是现代化建设中具有乘数效应的关键变量和基础设施，是改革攻坚的关键手段，是推动市域治理体系和治理能力现代化的重要路径，是提升干部适应引领现代化能力的大舞台，有助于集成运用现代化手段解决传统方式难以解决的复杂问题，从根本上破除迈向现代化的瓶颈和障碍，推动党建统领、各领域发展、服务、治理体系和治理能力迈向现代化，不断促进人的全面发展和社会全面进步。

基于数字重庆建设，重庆公安梳理了自己的核心业务、发现基层公安机关业务负担重、公安政务服务“全程网办”率低、电子证照应用场景不足、互联网身份认证能力不足等痛点问题，编制形成三张清单。

2023年6月21日，数字重庆建设领导小组发布关于印发《数字重庆建设第一批应用“三张清单”》的通知，“法治·警快办”纳入数字重庆建设重大应用“一本账”，要求本批应用牵头单位、市大数据发展局、相关专题组要严格按照“三张清单”预设的功能场景，协调落实数据需求切实抓好应用开发建设等工作。确保本批应用全部功能年内上线、达到全国同类应用先进水平。市委改革办将本批应用纳入数字重庆建设重大应用“一本账”管理。

解决当前业务办理、应用开发中的高频痛点问题

重庆公安数字化应用开发过程中，还存在基层公安机关业务重复劳动事项多、负担重、户政业务流程复杂、政务服务跨部门集成度低、公安政务服务“全程网办”率低、公安电子证照共享场景匮乏、身份认证能力不足、无法满足企业用户办理公安政务服务的需求、“法治·警快办”入口覆盖面不足、网上政务服务事项管理混乱、群众办理跨省政务服务事项仍需多头跑、老年人、特殊人群使用不方便等数业务应用问题，仍需深化开发。

基层公安机关业务重复劳动事项多、负担重

基层公安机关反映，窗口办理户政、车驾管理等业务量巨大，重复劳动事项多、负担重。

户政业务流程复杂

全市900个基层派出所反映，其中涉及130项户政业务事项种类繁多，政策要求高，事项办理审批流程复杂，人工审核量大、有误差。

政务服务跨部门集成度低

近年来，在深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革中，实现了部分政务服务实现网上办理，但企业、群众办理一件事往往是多个部门“单项事”集成，但跨部门政务服务事项集成度很低，多部门间跑动、办事环节多、申请材料重复提交、办理时间冗长、跑多次数多等问题仍然存在，群众办事不方便。

公安政务服务“全程网办”率低

群众在办理公安户政、车驾管、出入境等事项时，需提供的纸质材料仍然很多，存在反复跑等问题，影响群众办事体验。目前，公安已上线的政务服务事项379项，其中“全程网办”事项215项，“全程网办”率56.7%，其中与群众生产生活紧密联系的户政相关的事项98项，全程网办事项12项，“全程网办”率仅为12.2%，严重降低了群众户口迁移的便利性，大大降低了生成要素流动的效率。

公安电子证照共享场景匮乏

（1）政务服务中心反应的问题

各政务服务中心反映，居民身份证、户口簿、居住证等涉及公安机关的证照复印量大、反复使用等问题。

（2）群众反应的问题

群众在办理各类政务服务事项中，使用身份证、户口簿、居住证等证照的情形多、需求大，目前多数场景未实现电子证照共享，群众反复复印、提交各类证照的场景仍然很多。

（3）社会场景存在的问题

目前仍旧存在大量线下场景需要群众提供实体身份证，如乘车、游玩景区等，大大降低了群众的便利, 各类公安电子证照的服务场景还需要被拓宽, 服务范围还需要被延伸。

身份认证能力不足

近年来，随着“互联网+政务服务”的深入推进，重庆公安已基本构建网上政务服务体系，为了进一步推进数字重庆建设，构建跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），对身份认证提出了更加迫切的需求。目前，“警快办”的身份核验目前主要有三种途径，一是公安部可信身份认证平台提供的接口，但并发量只有50，且不支持活体检测，存在数据泄露风险；二是自建身份认证应用，由于资金投入不大，能力有限，仅能支持H5环境（微信公众号端的使用）；三是腾讯、支付宝相关核验功能，仅支持微信小程序端和支付宝小程序端使用，且核验返回结果数据有缺项，只能用于个别事项的办理，综上，公安现有身份核验能力存在并发量低，无法支持APP、PC等其他应用场景，核验返回结果数据有缺项等问题，勉强能够支撑公安自身业务需求，无法为市级部门政务服务场景提供支撑。

（1）无法满足电子证照应用场景拓展的需求

根据国务院、党中央及市委、市政府的政策部署，重庆公安将大力推动电子证照在更多领域应用，让数据多跑路，让群众少跑腿，更好发挥电子证照应用在深化“放管服”改革、推进数字重庆建设、建设人民满意的服务型政府中的支撑保障作用。提到电子证照应用场景拓展肯定就离不开实人认证服务，目前重庆公安基于公安部“互联网+”身份认证平台接口的认证服务并发量较低、服务不稳定，无法满足电子证照应用场景拓展的需求。

（2）无法满足其他市级部门政务服务场景的需求

目前，其他市级部门、各区县行政服务中心的政务服务场景都是通过购买服务、申请微信、支付宝等三方平台认证能力、读取公民身份证的信息进行认证等方式进行身份证，都存在认证成本高，仅能获取“是”或“否”的核验结果，认证方式麻烦等问题。市公安局身份核验能力和有关数据通过向公安部争取获得部分有限支持，但还不足以支撑其他市级部门政务服务应用场景的需求。

无法满足企业用户办理公安政务服务的需求

“法治·警快办”有着完善的自然人用户体系，没有企业用户体系，企业的业务仍需前往线下窗口办理，线上无法直接办理，随着“放管服”程度的不断加深，建立企业用户体系，上线面向企业的公安政务服务事项已成为无法回避的问题。

网上政务服务事项管理混乱

“法治·警快办”上线409项办理事项，涉及公安政务服务事项198项，目前对这些事项的管理过程混乱，仍存在“法治·警快办”与“渝快办”、公安部“互联网+政务”服务平台等平台办事标准不统一，事项上线、下线不规范等问题。

群众办理跨省政务服务事项仍需多头跑

群众跨省办理户口迁移等公安政务服务事项时，仍然要先前往迁入地办理迁移证，然后再前往迁出地办理迁出证，然后再前往迁入地办理户口迁入，两头跑、甚至多地跑现象依然存在，群众办事办证不方便。

老年人、特殊人群使用不方便

目前，我国正在步入老年化社会，老龄化人口将越来越多，大部分老年人对新兴事物接受程度不高，而公安互联网政务服务平台面对全市群众，其中有相当多的用户为老年人，无法像年轻人一样快速接受网上办业务模式，同时“法治·警快办”平台上展示的内容文字较小，给老年人浏览也带来了一定的不便。重庆公安相关的政务服务平台没有针对老年人群体进行针对性的设计和适老化的改造，因此很多老年人无法在平台办理线上业务，随着平台注册人数不断增加，这个问题将更加凸显。

数字化应用现状及存在的问题和差距

重庆公安于2019年启动“法治·警快办”应用（曾用名“民生警务”、“慧警务”）建设，以简政放权、机制创新、流程再造为主线，利用电子证件管理、网上支付、智能客服、智能分析、短信服务、电子卡包的技术，实现了部分公安服务事项网上办理，部分解决了重庆市民网上办事的需求，自平台上线以来，为群众带来方便、快捷的办事体验。

数字化应用现状

（1）“法治·警快办”应用现状

重庆公安于2019年启动“法治·警快办”一期民生警务应用建设，按照全国公安机关深化“放管服”改革电视电话会议精神，结合《公安发展“十三五”规划（2016-2020）》、《关于大力推进基础信息化建设的意见》等文件的规划指导要求和结合局现状，以简政放权、机制创新、流程再造为主线，整合治安、交巡警、出入境、网安、警令部、督察、监管、法制、水警、机场分局等10个警种民生领域信息资源和网上服务功能，通过互联网上微信公众号、移动APP、电脑端办事大厅三种渠道，依托人工智能客服等技术手段，搭建市局统一的民生警务服务平台，通过“一个账号、一个入口、一个平台”实现324项民生业务的网上办理（包括民生警务事项的申报、查询、预约、告知等）。具体包括以下几方面：

一是网络通讯资源租用，包括互联网接入、传输链路、短信服务以及备份链路。

二是应用支撑系统建设，包括统一身份认证、智能客服、智能分析、电子卡包等。

三是对外民生服务建设，包括基于微信公众号、PC端办事大厅、手机APP、等多种展现形式的各警种对外民生服务应用建设。

四是标准规范建设：开发统一的民生应用服务接口规范，能提供无缝对接公安部“互联网+政务服务”平台、市政府“渝快办”等外部服务的能力。

重庆公安于2021年启动“法治·警快办”二期慧警务应用建设。包含高频证明办理、印章刻制申请、EMS邮寄核验、电子货车通行证办理、电子保安员证申领、身份证遗失补换惠民应用，并打造警方热力图十五分钟便民圈；建立多渠道、多方式的消息推送服务，实现不同推送方式的统一管理维护，为公安平台及第三方平台提供消息订阅推送服务。建立服务全警种政务服务的预测、预警及研判应用，提供重点警种服务管控、重大公共事件预警、态势分析、深度挖掘及预警等实战应用。

“法治·警快办”应用自2020年7月1日上线以来，累计注册用户1732万，累计办事办件8765万件，累计咨询97万次，累计申领各类电子证照1200万张，累计访问量5.6亿人次，为群众带来方便、快捷的办事体验。

当前“法治·警快办”应用主要业务功能如下：

表 2“法治·警快办”现有应用功能清单表

| 序号 | 应用功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证 | 遵循公安部一所的《“互联网+”可信身份认证平台认证服务接口规范》,对接公安部身份认证平台能力，实现身份证OCR、人脸识别、活体检测等功能。 |
| 2 | 电子卡包 | 建设电子身份证、电子驾驶证、电子行驶证、电子居住证等，主要以JPG等格式保存。 |
| 3 | 智能客服 | 智能客服助手7*24小时值守，随时解答网站访客日常问题，服务无时限。为大众搭建了政务咨询、办事查询等等的便捷服务。 |
| 4 | 智能分析 | 按照事项分类、办理时效、热点问题、用户行为等实现多维度的智能统计分析。 |
| 5 | 统一支付 | 基于市财政建设的全市统一支付平台，梳理公安特有业务，整合各类支付渠道，打造重庆市公安局“互联网+”民生警务统一支付服务。 |
| 6 | 自助一体机 | 通过部署警务综合服务一体机，借助互联网+可信身份认证技术，通过人脸识别和刷身份证，认证便捷快速，在确保本人操作的前提下，做到信息公开，证明材料打印快捷。 |
| 7 | 综合审批模块 | 服务后台，对没有独立业务办理系统的部门，可以直接在电脑端的审批系统中完成事项内部审批环节。 |
| 8 | 短信模块 | 通过短信平台发送手机短信告知用户。 |
| 9 | 移动综合审批APP | 将综合审批系统的常用功能搬到手机端（即移动警务终端），使民警处理综合审批系统业务时摆脱时间和空间的限制，方便民警工作。主要建设内容有消息提醒、办件审批、办件查询、系统公告、可视化统计分析、每日办件、注册认证用户日报表推送等功能。 |
| 10 | 邮寄服务 | 实现与邮政EMS系统对接，可将办理事项人员自行填写的相关邮寄信息推送至邮政EMS系统。实现对EMS邮寄员身份信息核验等功能。 |
| 11 | 综合受理模块 | 整合窗口资源，实行一窗受理、集成服务，通过录入用户信息、上传附件材料，实现业务的窗口受理。业务受理成功后，将会把办件推送给不同的业务系统或公安网审批系统，由民警进行审批。 |
| 12 | 事项服务模块 | 通过后台实现对事项名称、办理流程、申请材料、收费信息、设定依据等信息维护。 |
| 13 | 消息推送服务 | 统一推送渠道，为内部渠道和第三方平台提供的统一的推送服务。推送方式主要包括短信、站内信、微信消息、APP消息等。 |
| 14 | 治安户政业务 | 包括了户口申报、户口迁入、户口迁出、市县内迁移、户口注销、立分户、证件办理、便民查询等业务办理的在线预约和在线办理进度查询及相关办理费用在线支付；治安包括养犬登记、娱乐场所备案、公章刻制备案、保安业登记、危险化学品登记、爆炸物品、管制器械等事项的告知办理。共115项事项，跑0次8项，跑一次65项。 |
| 15 | 交管类业务建设 | 包括变更联系方式、补换领机动车行驶证、补领机动车检验合格标志等161项事项办理。其中跑0次50项，跑一次1项，查询类32项，告知类63项，预约类15项。 |
| 16 | 出入境类业务建设 | 包括往来港澳通行证签注、往来台湾通行证签注、前往国外办证签注、涉外邀请单位备案、外国人等业务办理的在线预约和在线办理进度查询及相关办理费用在线支付。办事事项36项，跑0次8项，跑1次0项。 |
| 17 | 其他警种类业务建设 | 包括网安、警令部、督察、监管、水警、法制、机场分局等相关警种各类业务的在线办理和操作指南。共计12项，跑0次4项，跑1次3项。 |
| 18 | 高频业务办理 | 开具无犯罪记录证明、户口登记项目变更/更正证明、注销户口证明、临时身份证明 。 |
| 19 | 其他业务办理 | 印章刻制申请、电子货车通行证办理、电子保安员证申领、身份证遗失补换领。 |
| 20 | 警方热力图十五分钟便民圈 | 服务地点展示、智能搜索、警务热力图、地理位置导航、事项办理导航等功能。 |
| 21 | 大数据可视化分析 | 实现多数据源配置、数据元建设、数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据处理等大数据处理能力，及办事民警全息画像分析、办事民警绩效管理分析、最佳最差办事分析、市民全息画像分析、市民行为画像分析等大数据可视化分析展示功能。 |

（2）12123平台现状

12123平台为公安部交管局统一建设、全国使用的交警业务受理平台，该平台可受理的交巡警业务为67项，详见下表。

| 序号 | 办理项名称 |
| --- | --- |
| 1 | 校车驾驶资格许可（县级权限） |
| 2 | 机动车驾驶证审验 |
| 3 | 机动车驾驶人提交身体条件证明 |
| 4 | 机动车驾驶人延期审验 |
| 5 | 机动车驾驶证转入换证 |
| 6 | 机动车驾驶人延期提交身体条件证明 |
| 7 | 机动车驾驶证有效期满换证 |
| 8 | 机动车驾驶人延期换领驾驶证 |
| 9 | 机动车驾驶证补证 |
| 10 | 机动车驾驶证损毁换证 |
| 11 | 校车驾驶证审验 |
| 12 | 达到规定年龄换证 |
| 13 | 自愿降低准驾车型换证 |
| 14 | 因身体条件变化降低准驾车型换证 |
| 15 | 机动车驾驶人信息变化换领机动车驾驶证 |
| 16 | 驾驶人申请恢复驾驶资格 |
| 17 | 机动车驾驶证初学申领 |
| 18 | 境外机动车驾驶证换证申领 |
| 19 | 临时入境机动车驾驶许可申领 |
| 20 | 机动车驾驶证增加准驾车型 |
| 21 | 军警机动车驾驶证换证申领 |
| 22 | 注销机动车驾驶证 |
| 23 | 电动自行车注册登记 |
| 24 | 电动自行车变更登记 |
| 25 | 电动自行车转移登记 |
| 26 | 电动自行车注销登记 |
| 27 | 电动自行车号牌补领 |
| 28 | 电动自行车号牌换领 |
| 29 | 进行科研、定型试验的机动车核发临时行驶车号牌 |
| 30 | 未销售的机动车核发临时行驶车号牌 |
| 31 | 未注册登记的机动车核发临时行驶车号牌 |
| 32 | 警车登记 |
| 33 | 机动车注册登记 |
| 34 | 机动车更换发动机变更登记 |
| 35 | 机动车改变车身颜色变更登记 |
| 36 | 机动车所有人联系方式变更备案 |
| 37 | 机动车重新打刻车架号 |
| 38 | 同一机动车所有人名下机动车的号牌号码互换 |
| 39 | 机动车解除质押备案 |
| 40 | 机动车质押备案 |
| 41 | 机动车解除抵押登记 |
| 42 | 机动车抵押登记 |
| 43 | 机动车灭失注销登记 |
| 44 | 机动车报废回收注销登记 |
| 45 | 机动车转让登记 |
| 46 | 小型、微型载客汽车加装车顶行李架、换装不同式样散热器面罩、保险杠和换装轮毂 |
| 47 | 加装、拆除车用起重尾板 |
| 48 | 机动车所有人住所变化变更登记 |
| 49 | 机动车所有人身份证明名称或者号码变更备案 |
| 50 | 机动车更换车身或者车架变更登记 |
| 51 | 加装、拆除、更换肢体残疾人操纵辅助装置 |
| 52 | 机动车共同所有人姓名变更登记 |
| 53 | 机动车因质量问题退车注销登记 |
| 54 | 待出口二手车出口后注销登记 |
| 55 | 核发免检车检验合格标志 |
| 56 | 核发机动车检验合格标志 |
| 57 | 剧毒化学品道路运输通行许可 |
| 58 | 机动车抵押登记日期、解除抵押登记日期查询 |
| 59 | 机动车登记证书补领 |
| 60 | 机动车登记证书换领 |
| 61 | 机动车号牌补领 |
| 62 | 机动车号牌换领 |
| 63 | 机动车行驶证补领 |
| 64 | 机动车行驶证换领 |
| 65 | 机动车检验合格标志补领 |
| 66 | 机动车检验合格标志换领 |
| 67 | 变更驾驶证联系方式 |

12123平台与本应用建设“车驾管‘全程网办’”业务办理项不一致，不存在重复建设的情况。本应用建设是对12123平台未覆盖的交巡警业务的补充，为推动更多交巡警业务实现“全程网办”。

数据资源现状

“法治·警快办”已拥有用户数据1754万条，各类办件数据8765万条，产生各类业务数据近6亿条，公安网存储使用10T，互联网使用12.3T。

网络安全现状

目前“法治·警快办”平台满足三级等保要求，互联网端部署在政务云上，由云平台统一进行安全防护。根据《关于政法系统专网及政务云政法专区建设相关情况的报告》，公安信息网端部署在警务云上，由警务云统一进行安全防护。两网之间通过数据交换通道进行网络隔离与数据交互。网络拓扑如下图所示：

图 3网络拓扑图

目前“法治·警快办”应用互联网出口租用联通1G带宽，当前高峰时使用约750Mbps，固定IP地址为124.162.217.89，根据市局跟联通签订合作协议每月为22000租赁费用；近半年宽带利用率62.10%，高峰利用率89.60%。公安网端在警务云上部署有联通100M专线连接至政务云，当前高峰时使用约60Mbps，每月租金费用7230元，近半年宽带利用率82%，高峰利用率100%。

云平台现状

目前“法治·警快办”应用互联网端部署在政务云上，共计租用22台云服务器，计算存储资源基本覆盖现有系统需求，并部署有各类网络安全防护措施。公安信息网端现有6台服务器，其中3台为应用服务器、2台为数据库服务器、1台为网关服务器，基于公安大数据警务云平台环境部署。

（1）互联网端云平台情况

目前“法治·警快办”平台互联网端部署在政务云上，共计租用22台云服务器，CPU平均峰值51%，内存平均使用值35%，存储使用74%。详见下表：

表 3互联网云资源表

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算资源 | 32核64G，含操作系统 | 22 | 台/年 | 含数据库服务器3台、网关服务器3台、文件服务器2台、数据交换2台、应用服务器6台、运维服务器1台、redis服务器1台、其他应用服务器4台 |
| 存储资源 | 16.8T | 16.8 | T/年 |  |
| 互联网出口 | 1G | 1 | 项/年 |  |
| 防火墙服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 入侵防御服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 云堡垒机服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 网络行为安全审计服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 数据库审计服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 应用系统安全审计服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 重要安全漏洞扫描 | 4次 | 1 | 项/年 |  |
| WAF服务 |  | 1 | 项/年 |  |
| 网页防篡改服务 |  | 1 | 项/年 |  |

（2）公安信息网端云平台情况

公安信息网端现有6台服务器，其中3台为应用服务器、2台为数据库服务器、1台为网关服务器，基于公安大数据警务云平台环境部署：

表 4公安信息网云资源表

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网关服务器 | 24核256G，49.5T存储 | 1 | 台 |
| 应用服务器 | 24核256G，49.5T存储 | 3 | 台 |
| 数据库服务器 | 24核256G，49.5T存储 | 2 | 台 |

能力组件现状

目前应用未建设能力组件。

物联感知现状

目前应用不涉及物联感知。

主要问题和差距

重庆公安数字化应用开发过程中，还存在数据跨网交互能力不足、互联网自助机管理平台、窗口非税能力不足、对外数据共享标准不统一、咨询、投诉缺乏对应的闭环管理、缺乏三级贯通的重庆公安政务服务指挥调度管理等数字资源问题，仍需深化开发。

数据跨网交互能力不足

（1）数据跨网交互通道的能力不足

目前，跨网交互通道的支持实时接口交互和异步文件摆渡两种交互方式，实时接口交互仅支持互联网端访问公安网端，异步文件摆渡支持互联网端和公安网端双向交互。但当业务高峰期时，文件摆渡方式会抢占接口交互方式的带宽，随着平台业务的增长，无法满足正常的业务需求。

目前的12123是全国统一规范建设的系统，由全国统一管理，地方无法进行个性化修改调整，数据跨网交互能力不足，因此本次需要升级改造交巡警应用，满足重庆本地个性化需求。

（2）数据跨网交换出现问题时无法及时获取

“法治·警快办”各类功能的实现离不开互联网和公安网的数据交互，一旦数据交互出现问题将严重影响各平台的功能使用。目前，没有完善的数据交互监控机制，一旦出现问题，只能被动等待群众反馈才能知道，从发现问题到解决问题中间时间跨度久，将影响群众线上业务办理体验。同时，跨网数据交互也没有完善的数据监控机制，无法及时获取到每次交互的数据在互联网和公安网两端是否一致，是否出现数据丢失、数据未传输等问题，一旦出现业务数据丢失，带来的后果将是群众业务无法正常被审批，更严重的导致群众办件审批超期，群众投诉的情况出现。缺乏对敏感数据的发现、脱敏和溯源机制，无法保证数据交互过程不会出现敏感数据外泄的情况。

无统一的公安电子证照数字资源

目前，“法治·警快办”实现了身份证、户口簿、驾驶证等六类实体证照的电子化，并将电子身份证共享至部分政务服务场景，这些证照均未严格按照电子证照的标准生成，缺少电子证照共享进行统一管理。

无统一的公安互联网自助机管理数字资源

目前，重庆市各区县已经推出不同的治安、交管、出入境等自助机，受限于网络环境（大部分接入公安网）大部分自助机都放置在公安机关附近。还存在业务系统未打通（未打通交管业务系统、出入境业务系统等业务系统），提供的功能较为单一；未接入财政非税支付，部分涉及到支付的业务无法自助机办理；未接入寄递服务，群众办事需要跑多次等问题；所有自助机接入未经认证，存在安全隐患。同时，自助机需要设置专人定期巡检，保障自助机正常、稳定运行，自助机成本高，无法全市投放，群众办事仍需跑到最近的自助机或公安机关，增加办事时间成本。

重复拍摄和上传照片

群众在不同的政务服务平台上办理业务时，由于缺少一个统一的照片信息库，每个平台都需要上传新的照片。

群众需要前往专业的照相馆多次拍摄符合各个业务要求的照片，造成时间浪费。

各个政务服务系统如公安机关户政、出入境、交管系统等，对照片的尺寸、背景色、格式等有不同的要求，使得群众不能使用同一张照片办理所有事务。

与此同时由于缺乏统一的照片采集指南或者标准，导致群众难以自行准备符合所有要求的照片。

窗口非税支付能力不足

目前，“法治·警快办”完成了线上业务非税支付能力的建设，实现了线上政务服务事项线上支付，用户可选择多种渠道支付费用。但窗口非税支付能力并未建立，群众在公安派出所窗口办理政务服务事项时，仍然采用现金方式支付费用，群众办事不方便，同时收缴费用管理也存在巨大的漏洞。

对外数据共享标准不统一

目前，“法治·警快办”通过接口对外共享了电子证照、标准地址等数据，对外的接口没有形成统一的标准，同时“法治·警快办”还对外集成共享了邮政、支付等外部接口。系统接口的多样化带来的是每个系统对外提供的接口标准不统一、接口类型不统一，同时还缺乏针对性的安全考虑，每当有新的平台需要使用这些接口时都需要重新对接、重新提供文档，耗时耗力，且接口状态无法实时获取，只能被动接受，影响群众业务办理或使用线上功能。

咨询、投诉缺乏对应的闭环管理功能

“法治·警快办”通过一期完成了智能客服中心，智能客服助手7*24小时值守，随时解答群众的日常问题，智能客服中心通过抓取用户提问关键字，并将知识库中的问题反馈给群众实现自动回复。但群众的提问往往是个性化的，知识库中的问题无法聚焦群众的个性化问题，此时就需要人工客服来解答群众的问题，同时针对专业的问题还需要分发至警种，由警种予以专业的答复，“法治·警快办”目前缺少这种专业的咨询、投诉管理平台，来闭环管理群众的咨询和投诉。

缺乏三级贯通的重庆公安政务服务指挥调度管理应用

“法治·警快办”上的政务服务事项均是市局统一受理，区县审批审核、派出所登记制证，业务系统处理业务已经贯通三级。在业务受理过程中，各个层级的管理人员目前无法快速高效查看本层级需要处理的业务和事项，往往需要到业务系统中进行筛选和查找，效率低下，而且准确率不高，而且没有高效的通知渠道，极易造成业务处理超期。

本次建设内容的必要性

表 5本次建设内容的必要性说明表

| 序号 | 应用功能 | 功能描述 | 本期建设说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车驾管服务“全程网办” | 通过“渝快办”统一入口，并通过“一站式”办理方式对交管领域事项进行流程优化，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将交管相关50项业务变更为“全程网办”。 | 本次应用建设将在原有基础上将17项告知升级为跑0次，并新建26项跑0次业务。 |
| 2 | 户政管理服务 “零材料办” | 通过“渝快办”统一入口，根据不同的业务场景、不同的申请人群、不同的受理进行业务拆解，将户政领域的业务拆分形成109项办理项。 | 本次应用将65项跑一次变更为跑0次，并新建44项跑0次事项。 |
| 3 | 户政管理服务 “跨省通办” | 通过“渝快办”统一入口，并与人口系统对接，实现在公安网侧与公安部系统对接，再由公安部系统与对应省份的人口系统间对接，完成跨省通办办事资格校验、办件数据流转、办件结果回传，实现外省群众足不出户即可完成跨省户籍业务，新建户政跨省业务30项，均为“跨省通办”。 | 本次应用将新建30项户政“跨网通办”业务，将与实现户口“跨网通办”业务办理的省市传递办件数据和审批结果。 |
| 4 | 出入境管理服务“全程网办” | 通过“渝快办”统一入口，并与国家移民局管理平台对接，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将出入境相关10项业务变更为“全程网办”，3项为跑一次。 | 本次应用将新建10项跑0次，3项跑1次业务。 |
| 5 | 治安管理服务“全程网办” | 通过“渝快办”统一入口，并与基础警务平台对接，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将治安相关4项业务变更为“全程网办”。 | 本次应用将迭代升级4项业务为“全程网办” |
| 6 | 公安“一件事一次办”建设 | 将配合“渝快办”建设人才落户一件事、合格标志一件事、新生儿出生一件事、婚育一件事、身后一件事、收养和户口登记一件事、军人退役一件事、姓名变更一件事等一件事。 | 配合市政府相关要求，完成 |
| 7 | 互联网自助机管理子应用 | 建设互联网自助机管理子应用，管理自助机系统业务、外设控制、数据采集等，满足公安终端服务平台对其集成终端管理的迫切需求。 | 互联网自助机相较于传统公安网自助机而言拥有建设、运维成本低的优势，建设互联网自助机管理子应用，由各个区县自行选择自助，接入该平台，将打通公安政务服务的最后一公里。 |
| 8 | 公安电子证照共享服务子应用 | 建设公安电子证照共享服务，将公安相关电子证照共享至IRS系统，由IRS系统向全市政务服务领域共享。 | 共享公安相关电子证照，助力全市政务服务“减证办、免证办” |
| 9 | 应用对接建设 | 公安部“互联网+政务服务”平台对接、与原有系统建设内容对接。 | 按照公安部《关于调整公安部“互联网+政务服务”平台事项管理系统有关事项的通知》（公网政务传〔2022〕15号）文件的要求，需与公安部“互联网+政务”服务平台开展身份互认、事项填报、服务挂接、数据汇聚、好差评对接等对接工作。 |
| 10 | 精准业务威胁识别支撑模块 | 精准业务威胁识别集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。 | 通过对业务数据的深入分析，发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。 |
| 11 | 全域数据流转监测支撑模块 | 对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测，通过旁路部署方式对网络流量中流转的数据进行采集，随后针对以API、文件和数据库方式进行的数据采集行为进行识别和记录。对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，对危险操作及异常访问、异常数据采集、违规数据采集、敏感信息泄露等异常采集行为进行监测及告警。 | 对全域数据流转行为进行监测，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。 |
| 12 | 业务系统升级改造-交管业务系统升级改造 | 将建设网办业务审核、业务查询与统计、任务中心、网办业务概览、后台配置管理、接入交巡警统一门户、互联网故障申报子系统、档案影像化子系统、公安交巡警财政新非税改造等功能。 | 本次应用建设将在原有基础上将17项告知升级为跑0次，并新建26项跑0次业务，交管业务系统将进行对应的升级改造。 |
| 13 | 业务系统升级改造-户政业务系统升级改造 | 将建设户籍管理“跨省通办”、户籍业务“零材料办”、户籍业务“全程网办”等功能。 | 本次应用将65项跑一次变更为跑0次，并新建44项跑0次事项，同时将新建30项户政“跨网通办”业务，户政业务系统将进行对应的升级改造。 |
| 14 | 业务系统升级改造-治安业务系统升级改造 | 将建设养犬业务管理功能。 | 本次应用将迭代升级4项业务为“全程网办”，出入境业务系统将进行对应的升级改造。 |
| 15 | 业务系统升级改造-出入境业务系统升级改造 | 将建设智能预约等功能。 | 本次应用将新建10项跑0次，3项跑1次业务。 |
| 16 | 便民开具系统 | 将按照公安部的要求升级迭代无犯罪记录证明管理后台。 | 按照公安部的要求升级迭代无犯罪记录证明管理后台。 |

数字化应用场景谋划、实时、落地计划

核心业务场景规划拆解

（1）拆解集成核心业务

对公安政务服务核心业务进行拆解，形成6个业务模块、25个业务单元，对应1项业务指标体系。对业务指标体系进行追踪溯源，找到对应的数据系统和相关责任单位，明确数据需求关系和业务协同关系，最终形成核心业务民生服务，一级场景6个、二级场景26个，业务事项225个。

表 6核心业务拆解表

| 序号 | 核心业务 | 一级业务 | 二级业务 | 业务事项 | 业务事项状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民生服务 | 车驾管服务 | 驾驶证业务通办 | 考试预约取消 | 升级迭代 |
| 2 |  |  |  | 驾驶人满分学习申请 | 新增 |
| 3 |  |  |  | 驾驶人恢复驾驶资格考试申请 | 新增 |
| 4 |  |  |  | 死亡驾驶人驾驶证注销 | 新增 |
| 5 |  |  |  | 驾驶人记分 | 升级迭代 |
| 6 |  |  |  | 驾驶人管理部门查询 | 升级迭代 |
| 7 |  |  |  | 规费缴纳 | 升级迭代 |
| 8 |  |  |  | 罚款缴纳 | 升级迭代 |
| 9-35 |  |  | 车辆理赔申报 | 车险理赔查询 | 新增，共26项 |
| 36 |  |  | 交通秩序管理 | 网点查询 | 升级迭代 |
| 37 |  |  |  | 红色货车通行证续办 | 新增 |
| 38 |  |  |  | 黄色货车通行证续办 | 新增 |
| 39 |  |  |  | 个人白色通行证办理 | 新增 |
| 40 |  |  |  | 单位白色通行证办理 | 新增 |
| 41 |  |  |  | 单位绿A通行证办理 | 新增 |
| 42 |  |  |  | 单位绿B通行证办理 | 新增 |
| 43 |  |  |  | 高速公路备案通行办理 | 新增 |
| 44 |  |  |  | (全市)危化品通行证办理 | 新增 |
| 45 |  |  |  | 涪陵区危化品通行证办理 | 新增 |
| 46 |  |  |  | 单位不定号通行证变更 | 新增 |
| 47 |  |  | 施工综合管理 |  |  |
| 48 |  |  | 交通设施综合管理 | 交管故障上报 | 新增 |
| 49 |  |  | 行驶证管理服务 | 机动车管理部门查询 | 升级迭代 |
| 50 |  |  |  | 网上补领机动车电子信息卡 | 新增 |
| 51 |  |  |  | 补领电动自行车车牌 | 新增 |
| 52 |  |  |  | 申领免检车申领检验合格标志 | 升级迭代 |
| 53 |  |  |  | 网办进度查询 | 升级迭代 |
| 54 |  |  |  | 重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习 | 新增 |
| 55 |  | 户政管理服务 | 户籍业务跨省通办 | 夫妻投靠落户 | 新增 |
| 56 |  |  |  | 父母投靠子女落户 | 新增 |
| 57 |  |  |  | 未成年子女投靠父母落户 | 新增 |
| 58 |  |  |  | 成年子女投靠父母落户 | 新增 |
| 59 |  |  |  | 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户 | 新增 |
| 60 |  |  |  | 兄弟姐妹投靠落户 | 新增 |
| 61 |  |  |  | 祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户 | 新增 |
| 62 |  |  |  | 孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户 | 新增 |
| 63 |  |  |  | 务工落户 | 新增 |
| 64 |  |  |  | 投资创业落户 | 新增 |
| 65 |  |  |  | 高层次人才落户 | 新增 |
| 66 |  |  |  | 学历（职称、技能）人才落户 | 新增 |
| 67 |  |  |  | 受表彰人才落户 | 新增 |
| 68 |  |  |  | 在校大中专学生落户 | 新增 |
| 69 |  |  |  | 大中专学生毕业就业落户 | 新增 |
| 70 |  |  |  | 大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户 | 新增 |
| 71 |  |  |  | 大中专学生转学落户 | 新增 |
| 72 |  |  |  | 购买成套住房落户 | 新增 |
| 73 |  |  |  | 在编工作人员（公务员）国企职工落户 | 新增 |
| 74 |  |  |  | 现役军人随军家属落户 | 新增 |
| 75 |  |  |  | 搬迁安置落户 | 新增 |
| 76 |  |  |  | 城镇地区有合法稳定住所落户 | 新增 |
| 77 |  |  |  | 农村分户 | 新增 |
| 78 |  |  |  | 退役士兵安置落户 | 新增 |
| 79 |  |  |  | 军队转业干部安置落户 | 新增 |
| 80 |  |  |  | 军休干部安置落户 | 新增 |
| 81 |  |  |  | 军队复员干部安置落户 | 新增 |
| 82 |  |  |  | 军队无军籍退休退职职工安置落户 | 新增 |
| 83 |  |  |  | 退役军人随调随迁家属安置落户 | 新增 |
| 84 |  |  |  | 国内婚生婴儿出生登记 | 新增 |
| 85 |  |  | 户籍业务“零材料办” | 夫妻投靠落户 | 升级迭代 |
| 86 |  |  |  | 父母投靠子女落户 | 升级迭代 |
| 87 |  |  |  | 未成年子女投靠父母落户 | 升级迭代 |
| 88 |  |  |  | 成年子女投靠父母落户 | 升级迭代 |
| 89 |  |  |  | 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户 | 升级迭代 |
| 90 |  |  |  | 兄弟姐妹投靠落户 | 升级迭代 |
| 91 |  |  |  | 祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户 | 新增 |
| 92 |  |  |  | 孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户 | 新增 |
| 93 |  |  |  | 务工落户 | 升级迭代 |
| 94 |  |  |  | 投资创业落户 | 升级迭代 |
| 95 |  |  |  | 高层次人才落户 | 新增 |
| 96 |  |  |  | 学历（职称、技能）人才落户 | 升级迭代 |
| 97 |  |  |  | 受表彰人才落户 | 升级迭代 |
| 98 |  |  |  | 在校大中专学生落户 | 升级迭代 |
| 99 |  |  |  | 大中专学生毕业就业落户 | 升级迭代 |
| 100 |  |  |  | 大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户 | 升级迭代 |
| 101 |  |  |  | 大中专学生转学落户 | 升级迭代 |
| 102 |  |  |  | 购买成套住房落户 | 升级迭代 |
| 103 |  |  |  | 在编工作人员（公务员）国企职工落户 | 升级迭代 |
| 104 |  |  |  | 现役军人随军家属落户 | 升级迭代 |
| 105 |  |  |  | 搬迁安置落户 | 升级迭代 |
| 106 |  |  |  | 城镇地区有合法稳定住所落户 | 升级迭代 |
| 107 |  |  |  | 宗教教职人员落户 | 新增 |
| 108 |  |  |  | 刑满释放人员回原籍恢复户口 | 新增 |
| 109 |  |  |  | 刑满释放人员异地落户 | 新增 |
| 110 |  |  |  | 农村分户 | 升级迭代 |
| 111 |  |  |  | 持准予迁入证明迁出 | 升级迭代 |
| 112 |  |  |  | 大中专学生升学迁出 | 升级迭代 |
| 113 |  |  |  | 大中专毕业生迁出 | 升级迭代 |
| 114 |  |  |  | 大中专学生转学迁出 | 升级迭代 |
| 115 |  |  |  | 大中专学生退学休学开除学籍迁出 | 升级迭代 |
| 116 |  |  |  | 国内婚生婴儿出生登记 | 升级迭代 |
| 117 |  |  |  | 国内非婚生婴儿出生登记 | 升级迭代 |
| 118 |  |  |  | 国外婚生婴儿出生登记 | 升级迭代 |
| 119 |  |  |  | 国外非婚生婴儿出生登记 | 升级迭代 |
| 120 |  |  |  | 社会福利机构抚养弃婴儿童落户 | 新增 |
| 121 |  |  |  | 私自捡养弃婴（儿童）落户 | 新增 |
| 122 |  |  |  | 救助机构照料无法查明身份的流浪乞讨人员落户 | 新增 |
| 123 |  |  |  | 被收留身份不明妇女落户 | 新增 |
| 124 |  |  |  | 撤销宣告死亡或失踪人员恢复户口 | 新增 |
| 125 |  |  |  | 迁出未落户人员恢复户口 | 新增 |
| 126 |  |  |  | 外国人无国籍人加入或恢复中国国籍落户 | 新增 |
| 127 |  |  |  | 华侨回国来渝定居落户 | 新增 |
| 128 |  |  |  | 港澳居民来渝定居落户 | 新增 |
| 129 |  |  |  | 台湾居民来渝定居落户 | 新增 |
| 130 |  |  |  | 退役士兵安置落户 | 升级迭代 |
| 131 |  |  |  | 军队转业干部安置落户 | 升级迭代 |
| 132 |  |  |  | 军休干部安置落户 | 升级迭代 |
| 133 |  |  |  | 军队复员干部安置落户 | 升级迭代 |
| 134 |  |  |  | 军队无军籍退休退职职工安置落户 | 升级迭代 |
| 135 |  |  |  | 退役军人随调随迁家属安置落户 | 新增 |
| 136 |  |  |  | 收养登记 | 升级迭代 |
| 137 |  |  |  | 国境内死亡注销 | 升级迭代 |
| 138 |  |  |  | 国境外死亡注销 | 升级迭代 |
| 139 |  |  |  | 宣告死亡注销 | 升级迭代 |
| 140 |  |  |  | 出国定居注销 | 升级迭代 |
| 141 |  |  |  | 赴港澳台定居注销 | 升级迭代 |
| 142 |  |  |  | 自行取得港澳台居民身份注销 | 升级迭代 |
| 143 |  |  |  | 退出国籍注销 | 升级迭代 |
| 144 |  |  |  | 丧失国籍注销 | 升级迭代 |
| 145 |  |  |  | 被外国人收养注销 | 新增 |
| 146 |  |  |  | 虚假重复户口注销 | 新增 |
| 147 |  |  |  | 招录军官注销户口 | 新增 |
| 148 |  |  |  | 违法违规户口注销 | 新增 |
| 149 |  |  |  | 参军注销户口 | 新增 |
| 150 |  |  |  | 变更更正公民身份号码 | 新增 |
| 151 |  |  |  | 变更更正姓名 | 升级迭代 |
| 152 |  |  |  | 变更更正性别 | 升级迭代 |
| 153 |  |  |  | 在职干部更正出生日期 | 升级迭代 |
| 154 |  |  |  | 普通居民更正出生日期 | 升级迭代 |
| 155 |  |  |  | 变更民族成份 | 升级迭代 |
| 156 |  |  |  | 更正民族成份 | 新增 |
| 157 |  |  |  | 更正出生地 | 新增 |
| 158 |  |  |  | 更正籍贯 | 新增 |
| 159 |  |  |  | 户主变更 | 升级迭代 |
| 160 |  |  |  | 变更更正婚姻状况 | 升级迭代 |
| 161 |  |  |  | 变更更正文化程度 | 升级迭代 |
| 162 |  |  |  | 变更兵役状况 | 升级迭代 |
| 163 |  |  |  | 户口迁移情况证明 | 新增 |
| 164 |  |  |  | 户籍信息证明 | 升级迭代 |
| 165 |  |  |  | 户口登记项目内容变更更正证明 | 升级迭代 |
| 166 |  |  |  | 注销户口证明 | 升级迭代 |
| 167 |  |  |  | 亲属关系证明 | 升级迭代 |
| 168 |  |  |  | 被拐儿童身份证明 | 升级迭代 |
| 169 |  |  |  | 律师出具户籍信息证明 | 新增 |
| 170 |  |  |  | 居民户口簿换补领 | 新增 |
| 171 |  |  |  | 准予迁入证明换补领 | 新增 |
| 172 |  |  |  | 户口迁移证换补领 | 新增 |
| 173 |  |  |  | 申办边境管理区通行证（含边境特别管理区通行证） | 新增 |
| 174 |  |  |  | 申请补发边境管理区通行证（含边境特别管理区通行证） | 新增 |
| 175 |  |  |  | 规范汉字查询 | 新增 |
| 176 |  |  |  | 变更身高 | 新增 |
| 177 |  |  |  | 更正血型 | 新增 |
| 178 |  |  |  | 变更宗教信仰 | 新增 |
| 179 |  |  |  | 变更服务处所 | 新增 |
| 180 |  |  |  | 变更曾用名 | 新增 |
| 181 |  |  |  | 变更职业 | 新增 |
| 182 |  |  |  | 变更与户主关系 | 新增 |
| 183 |  |  | 居民身份证（含临时身份证）管理服务 | 居民身份证换领 | 新增 |
| 184 |  |  |  | 居民身份证补领 | 新增 |
| 185 |  |  |  | 临时居民身份证申领 | 升级迭代 |
| 186 |  |  |  | 居民身份证挂失申报 | 新增 |
| 187 |  |  |  | 居民身份证解除挂失 | 新增 |
| 188 |  |  |  | 居民身份证捡拾登记 | 新增 |
| 189 |  |  |  | 居民身份证发还 | 新增 |
| 190 |  |  | 居住证（含港澳台）管理服务 | 居住证申领 | 新增 |
| 191 |  |  |  | 居住证换领 | 新增 |
| 192 |  |  |  | 居住证补领 | 新增 |
| 193 |  |  |  | 居住证签注 | 新增 |
| 194 |  |  |  | 居住证地址变更 | 新增 |
| 195 |  |  |  | 港澳台居民居住证换领 | 新增 |
| 196 |  |  |  | 港澳台居民居住证补领 | 新增 |
| 197 |  | 出入境服务 | 出入境业务“全程网办” | 邀请接待外国人单位备案登记 | 升级迭代 |
| 198 |  |  | 企业业务办理预约 | 前往港澳通行证（港澳定居）申办预约 | 升级迭代 |
| 199 |  |  |  | 邀请接待外国人单位登记-注销 | 升级迭代 |
| 200 |  |  |  | 境外人员住宿登记邀请接待单位代申办 | 升级迭代 |
| 201 |  |  |  | 赴港澳商务企业备案登记 | 升级迭代 |
| 202 |  |  |  | 邀请接待外国人单位年报登记 | 升级迭代 |
| 203 |  |  |  | 邀请接待外国人单位变更登记 | 升级迭代 |
| 204 |  |  |  | 赴港澳商务企业年报登记 | 升级迭代 |
| 205 |  |  |  | 赴港澳商务企业变更登记 | 升级迭代 |
| 206 |  |  | 境外业务线上面签办理 | 境外业务线上面签办理 | 新增 |
| 207 |  |  | 内地居民、港澳台居民及华侨业务预约 | 口岸-外国人团队旅游签证申办 | 升级迭代 |
| 208 |  |  |  | 口岸-外国人个人签证申办 | 升级迭代 |
| 209 |  |  |  | 口岸-中华人民共和国出入境通行证申办 | 升级迭代 |
| 210 |  |  |  | 口岸-旅行社备案登记 | 升级迭代 |
| 211 |  | 治安管理服务 | 养犬综合治理 | 个人养犬登记申请 | 升级迭代 |
| 212 |  |  |  | 个人养犬登记注销 | 新增 |
| 213 |  |  |  | 个人养犬变更 | 新增 |
| 214 |  |  |  | 个人养犬免疫申报 | 新增 |
| 215 |  |  | 场所行业综合治理 |  |  |
| 216 |  |  | 烟花爆竹综合管理 |  |  |
| 217 |  |  | 危险源管理 |  |  |
| 218 |  |  | 枪支弹药和民爆物品综合管理 |  |  |
| 219 |  |  | 危险化学品集中管理 |  |  |
| 220 |  | 公安电子证照共享服务 | 电子证照生成服务 | 公安电子证照生成、共享服务 | 新增 |
| 221 |  |  | 电子证照使用服务 |  |  |
| 222 |  |  | 电子证照共享服务 |  |  |
| 223 |  | 互联网身份认证服务 | 为公安政务服务提供身份认证服务 | 互联网身份认证服务 | 二期内容 |
| 224 |  |  | 为市级有关部门政务服务应用提供身份认证服务 |  |  |
| 225 |  |  | 为社会单位提供身份认证服务 |  |  |

本次升级迭代的事项是之前需要跑一次的事项，本次升级迭代为全程网办需要进行表单信息、双向邮寄功能和数据流的升级改造。

（2）业务协同分析

1）公安“一件事一次办”业务协同

渝快办已上线“一件事一次办”主体套餐服务，实现一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理。本次项目涉及的业务协同清单如下：

表 7公安“一件事一次办”业务协同清单

| 序号 | “一件事”名称 | 公安事项名称 | 协同部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才落户一件事 | 大中专学生毕业就业落户 | 市教委、市公安局、市医保局、市住房公积金中心 | 市人社局 |
| 2 | 合格标志一件事 | 机动车申请核发检验合格标志 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 市公安局 |
| 3 | 新生儿出生一件事 | 国内婚生婴儿出生登记 | 市公安局、市医保局、市人社局、市民政局 | 市卫健委 |
| 4 | 婚育一件事 | 夫妻投靠落户 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 5 | 婚育一件事 | 婚姻状况变更 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 6 | 身后一件事 | 国境内死亡注销户口 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 7 | 身后一件事 | 死亡驾驶人驾驶证注销 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 8 | 收养和户口登记一件事 | 收养登记 | 市公安局 | 市民政局 |
| 9 | 军人退役一件事 | 退役军人落户 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 10 | 军人退役一件事 | 补领居民身份证 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 11 | 军人退役一件事 | 换领居民身份证 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 12 | 姓名变更一件事 | 姓名变更 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局、市人社局、市医保局、市住房公积金中心 | 市公安局 |

2）户政管理服务“跨省通办”

表 8户政管理服务“跨省通办”业务协同清单

| 序号 | 省市 | 户口迁移跨省通办 | 出生入户跨省通办 | 户籍类证明开具跨省通办 | 居民身份证业务跨省通办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 未开通 | 未开通 | 未开通 | 部分开通 |
| 2 | 天津市 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 3 | 河北省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 4 | 山西省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 5 | 内蒙古 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 6 | 辽宁省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 7 | 吉林省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 8 | 黑龙江省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 9 | 上海市 | 全部开通 | 未开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 10 | 江苏省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 11 | 浙江省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 12 | 安徽省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 13 | 福建省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 14 | 江西省 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 | 全部开通 |
| 15 | 山东省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 16 | 河南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 17 | 湖北省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 18 | 湖南省 | 全部开通 | 部分开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 19 | 广东省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 20 | 广西 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 21 | 海南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 22 | 重庆市 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 23 | 四川省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 24 | 贵州省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 25 | 云南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 26 | 西藏 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 27 | 陕西省 | 全部开通 | 部分开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 28 | 甘肃省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 29 | 青海省 | 部分开通 | 未开通 | 未开通 | 未开通 |
| 30 | 宁夏 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 31 | 新疆 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 |
| 32 | 台湾省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |

（3）“三融五跨”分析

“技术融合”方面：融合智能算法、云计算、大数据、人工智能等技术，实现公安政务服务的车驾管、户政、出入境、治安等业务全程网办，提高了群众和企业办事效率。

“数据融合”方面：融合人口信息、车辆数据、社会治安数据、出入境数据等，构建公安政务服务数据仓。

“业务融合”方面：融合交巡、治安、户籍、出入境等，可以更好地协调各个业务领域的工作，实现资源共享和优势互补。

“跨业务”方面：跨交巡、治安、户籍、出入境等警种，实现资源的共享和优势互补，提高整体工作效能。

“跨系统”方面：跨全国人口库、犯罪数据库、身份证信息库、公安交管系统等。

“跨部门”方面：跨机关、民政、规划自然资源、公检法、教育、卫生等部门。

“跨区域”方面：覆盖我市全域并联通全国其他各省区市。

“跨层级”方面：贯通公安部、市局、区县局、派出所。

数字化场景清单

表 9数字化场景清单

| 核心业务 | 一级场景 | 二级场景 | 多跨数据共享 | 多跨业务协同 | 贯通层级及功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安政务服务 | 1.车驾管服务 | 1.驾驶证业务通办 2.车辆理赔申报 3.交通秩序管理 4.施工综合管理 5.交通设施综合管理 6.行驶证管理服务 | 部级:与公安部12123平台车驾管数据实时对接共享。 市级:与市公安局车辆违法数据、车驾管数据、交通设施数据、全市户籍人口数据、市财政局缴费数据实时对接共享。 社会单位:与各保险公司车辆保险数据实时对接共享。 | 部级:推动与公安部交管局车驾管业务协同。 市级:推动与市财政局、市交通局业务协同。 社会单位:推动与在渝保险公司、车驾管服务企业等单位业务协同。 | 部级:公安部交管局、治安局、科信局网安局、国家移民局等部门提供数据共享服务，同时，通过管理端加强对全市公安政务服务指导。 市级:制定标准规范和配套制度，通过管理端实现全市公安政务服务指挥调度数据分析和监督考孩。 区县级:通过管理端，受理、审批有关业务事项,并监督指导本区县公安政务服务事项办理。 乡镇级:派出所以及有关单位通过管理端，受理、审批有关业务事项,为群众提供公安政务服务。 企业群众:通过渝快办等移动服务端申请办理相关公安政务服务，下载和使用有关证明、证照等 |
|  | 2.户政管理服务 | 7.户籍业务跨省通办 8.户籍业务“零材料办” 9.居民身份证(含临时身份证)管理服务 10.居住证(含港澳台)管理服务 | 部级:与公安部全国人口库数据实时对接共享市级。 市级:与市公安局人口系统、全市人口库数据实时对接共享;并将户籍、身份证信实时共享给市级有关部门。 省际:与四川省公安厅、贵州省公安厅南省公安厅、拉萨市公安局户口登记数。 区县级:将户籍、身份证数据实时共享给区县各部门，区县政务服务中心等单位。 | 市级：推动与市民政局、市规划自然资源局、市教委等部门业务协同。 省际：推动与四川省公安厅、贵州省公安厅、云南省公安厅、拉萨市公安局户政业务协同。 区县级：推动与区县部门，区县政务服务中心等单位业务协同。 |  |
|  | 3.出入境管理服务 | 11.出入境业务“全程网办” 12.企业业务办理预约 13.境外业务线上面签办理 14.内地居民、港澳台居民及华侨业务预约 | 部级:与国家移民局政务服务平台出入境数据实时对接共享。 市级:与市公安局居民(内地、港澳台)、外国人出入境管理数据实时对接共享。 | 部级:推动与国家移民局出入境服务业务协同。 |  |
|  | 4.治安管理服务 | 15.养犬综合治理 16.场所行业综合治理 17.烟花爆竹综合管理 18.危险源管理 19.枪支弹药和民爆物品综合管理 20.危险化学品集中管理 | 市级:与市市场监管局、市城市管理局、市应急局等单位数据实时对接共享。 区县级:与区县有关部门数据实时对接共享 | 推动与市市场监管局、市城市管理局、市应急局等市级部门业务协同和应用整合。 |  |
|  | 5.公安电子证照共享服务 | 21.电子证照生成服务 22.电子证照使用服务 23.电子证照共享服务 | 部级:与公安部全国人口库数据、公安部“互联网+”政务平台数据、公安部可信身份认证平台数据实时对接共享。 市级:与市公安局全市人口库数据、人口系统数据实时对接共享;将公安电子证照数据实时共享给市级有关部门。 区县级:将公安电子证照数据实时共享给区县各部门，区县政务服务中心等单位。 社会单位:将公安电子证照数据实时共享给运营商、宾馆、网吧、部分博物馆旅游景区等社会单位。 | 推种关窃帮、在公革位，皮及区县部门、区县政务服务中心、派出所等业务协同。 |  |
|  | 6.互联网身份认证服务 | 24.为公安政务服务提供身份认证服务 25.为市级有关部门政务服务应用提供身份认证服务 26.为社会单位提供身份认证服务 | 部级:与公安部全国人口库数据实时对接共享市级:与市公安局全市人口库数据实时对接共享;将公安互联网身份认证结果数据实时共享给市级有关部门。 省际:与四川、贵州、陕西等环渝省市公安厅人口库数据实时对接共享。 区县级:将公安互联网身份认证结果数据实时共享给区县各部门，区县政务服务中心等单位。 社会单位:将公安互联网身份认证结果数据实时共享给银行、保险、电力等社会单位。 | 市级:推动与市级有关部门业务协同。 省际:推动与四川省公安厅、贵州省公安厅、陕西省公安厅等环渝省份相关业务协同。 区县级:推动与区县部门、区县政务服务中心等单位业务协同。 社会单位:推动与银行、保险、电力等单位业务协同。 |  |

数字化应用场景实施、落地计划

（1）数字化应用场景实施

数字化应用从公安政务服务需求出发，梳理堵点难点、核心业务（复杂、高频、多跨）出发进行需求分析，根据需求明确建设任务，对任务进行分析、分解后，按照任务定义进行系统集成。整体坚持以V字模型为基准。

（2）数字化应用场景落地计划

前期阶段：主要任务是完成项目建设立项工作，包括资金计划的报批、数字化应用资金计划报告编制等工作。

准备阶段：主要任务是完成需求调研、数字化应用开发方案编制、项目采购招标等工作。

实施阶段：主要任务是完成该项目的运行环境搭建、应用系统建设、基础数据采集与接入、项目的验收等。

服务阶段：主要任务是应用迭代升级、优化完善、运行维护。

数字化应用改革事项

重庆公安数字化应用结合核心业务梳理、问题痛点分析、应用场景谋划形成审办分离和跨层级核查、“云核验”网络核查模式、公安电子证照多跨共享、公安电子印章多跨调用、交通路况信息实时共享、政务服务全流程监督考核等改革事项。

建立审办分离和跨层级核查机制

将公安户政事项审批和办理分离，探索由群众提交的办事申请和相关材料，改为区县公安局受理审批，派出所核查反馈和业务办理，进一步精简证明材料，提高办事效率，减轻基层负担，为群众提供高效服务。

建立“云核验”网络核查模式

针对公安政务服务中需要民警现场核查检验的事项，探索运用线上实时监控、云视频等手段，机动车辆远程监销（对机动车报废进行监管）、户口迁入实际居住核查、出入境“云面签”等一批事项“全程网办”“不见面办”。

建立公安电子证照多跨共享机制

探索建立公安电子证照共享机制，为全市政务服务、便民服务等领域提供公安电子证照共享服务，推动群众办事减免有关公安证照材料。同时，为公安网上及窗口办证办事提供证照跨部门调用、核验、共享存档等文撑，推动更多公安政务服务事项“免证办”“零材料办”。

建立公安电子印章多跨调用机制

将公安机关用于政务服务的行政专用章（如派出所行政专用章、户籍行政专用章）电子化，建立配套工作机制，优化调整审核环节，推动跨层级、跨区域、跨部门审核调用，推动更多公安政务服务事项“全程网办”“全渝通办”“跨省通办”。

建立交通路况信息实时共享机制。

全面收集整合城区交通路况、事故等信息，实时共享给市级有关部门，以及百度、高德等企业单位，让企业群众更加全面精准掌握交通实时路况，方便交通出行。

建立政务服务全流程监督考核机制

建立健全线上受理登记、分类交办、跟踪督办、反馈评价、绩效考核、责任追究等全流程办事制度，开通公安政务服务线上反映窗口，为企业群众提供全天候咨询、投诉服务，全面提升公安政务服务质量。

不进行升级改造将会产生的风险

（1）“法治·警快办”应用不进行升级改造情况下，群众、企业仅能在警快办服务端办理公安政务服务事项，无法在渝快办上办理公安政务服务相关事项，不符合重庆市渝快办统一办事入口的整体规划。

（2）“法治·警快办”应用不进行升级改造情况下，群众、企业不能在线上缴纳交巡警、户政业务办件费用，无法实现政务服务事项全程网办。

需求分析

数据资源共享需求分析

法律、行政法规对收集、使用数据的合规规定的说明

本应用收集数据的场景主要为公民申请公安相关行政许可时的个人信息，主要有姓名、身份证号、手机号、车牌号等信息。目前，没有单一的法律条款直接明确指出公民在申请行政许可时需要提供个人信息。但是从相关法律和法规的精神和原则中，可以推断出公民在申请行政许可时通常需要提供与申请事项相关的个人信息。

首先，《中华人民共和国行政许可法》是规范行政许可行为的基本法律，它规定了行政许可的设定、实施、监督和法律责任等方面的内容。它强调了行政许可的公开、公平、公正和非歧视原则，以及申请人有权依法取得行政许可的平等权利。这些原则为公民在申请行政许可时提供个人信息提供了法律基础。

其次，根据《中华人民共和国个人信息保护法》的原则和规定，处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，并明确处理目的、方式和范围等事项。在申请行政许可时，公民提供的个人信息应当与申请事项直接相关，并符合这些原则和要求。

因此，虽然没有单一的法律条款直接明确指出公民在申请行政许可时需要提供哪些个人信息，但根据相关法律和法规的精神和原则，以及具体行政许可事项的规定，公民在申请行政许可时通常需要提供与申请事项相关的个人信息。这些个人信息可能包括身份证明、联系方式、申请事项相关信息等，具体要求可能因行政许可事项的不同而有所差异。

个人信息处理情况说明

本应用收集的个人信息不会向第三方共享，也不会向他人提供个人信息。

根据《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国个人信息保护法》的要求，本应用处理个人信息用于公民申请行政许可，告知个人用于行政许可业务办理。

《中华人民共和国行政许可法》中并没有直接描述公民在申请行政许可时需要提供哪些具体的个人信息，但可以从相关条款中推断出，公民在申请行政许可时，通常需要提供与申请事项相关的必要个人信息，以确保行政机关能够准确、高效地处理申请。

根据《中华人民共和国行政许可法》及相关法律法规，对公民在申请行政许可时提供个人信息情况的归纳：

一、个人信息的提供原则

合法性原则：公民提供的个人信息应当是在法律法规允许的范围内，不得提供非法或违禁的信息。

必要性原则：公民提供的个人信息应当与申请事项直接相关，避免提供无关或过多的信息。

真实性原则：公民提供的个人信息应当真实、准确，不得提供虚假信息。

二、个人信息的范围

虽然《行政许可法》没有明确规定具体需要提供哪些个人信息，但通常包括但不限于以下内容：

身份证明信息：如姓名、性别、年龄、身份证号码等，用于确认申请人的身份。

联系方式：如电话号码、电子邮箱、通讯地址等，用于与申请人保持联系。

申请事项相关信息：根据申请事项的不同，可能需要提供与申请事项直接相关的个人信息，如教育背景、工作经历、专业技能等。

三、个人信息的处理与保护

信息保密：行政机关在收集、使用公民个人信息时，应当遵守相关法律法规的规定，确保信息的安全和保密。

信息公开：行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开。但未经申请人同意，行政机关及其工作人员不得披露申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息。

权利保障：符合法定条件、标准的申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视任何人。如果因行政许可给公民造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。

四、违规行为的法律责任

对于违反个人信息处理与保护规定的行政机关及其工作人员，将依法追究法律责任，包括行政责任、民事责任甚至刑事责任。

综上所述，《中华人民共和国行政许可法》虽然没有直接列出公民在申请行政许可时需要提供的具体个人信息，但明确了个人信息提供的原则、范围以及处理与保护的要求。公民在申请行政许可时，应当遵循这些规定，提供真实、准确、必要的个人信息。

现有数据共享需求情况

表 10现有数据共享情况

| 序号 | 数据名称 | 主要数据项 | 数据共享单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子身份证 | 姓名，性别，出生日期，身份证号，户籍地址，签发机关，有效期，照片 | 市大数据发展局、市民政局、市电子政务中心、市规划自然资源局 |
| 2 | 电子居住证 | 姓名，身份证号，居住地址，出生日期，证照过期时间，照片 | 市民政局 |
| 3 | 新生儿户籍信息 | 姓名，性别，出生日期，身份证号，户籍地址，签发机关 | 市电子政务中心 |
| 4 | 标准地址信息 | 标准地址、编号 | 市大数据发展局、市电子政务中心 |

表 11现有数据需求情况

| 序号 | 数据名称 | 主要数据项 | 数据用途 | 数据需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结婚证 | 姓名，结婚证号，日期，电子证照文件 | 户口业务办理 | 市民政局 |
| 2 | 离婚证 | 姓名，离婚证号，日期，电子证照文件 | 户口业务办理 | 市民政局 |
| 3 | 出生医学证明 | 姓名，性别，出生日期，出生证明编号，电子证照文件 | 户口业务办理 | 市卫健委 |
| 4 | 不动产权证明 | 姓名，身份证号，编号，电子证照文件 | 户口业务办理 | 市规资局 |

数据资源共享需求

表 12数据资源需求表

| 序号 | 资源名称 | 数据项 | 共享单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿出生医学信息 | 新生儿姓名、性别、出生日期、母亲姓名、母亲国籍、母亲民族、母亲有效身份证号码父亲姓名、父亲国籍、父亲民族、父亲有效身份证号码电子出生医学证明 | 市卫健委 |
| 2 | 不动产信息 | 产权人姓名、产权人有效身份证号码、登记时间、不动产坐落不动产登记查询结果告知单 | 市规资局 |
| 3 | 结婚信息 | 持证人姓名、男方姓名、男方有效身份证号码 女方姓名、女方有效身份证号码、电子结婚证 | 市民政局 |
| 4 | 离婚信息 | 持证人姓名、男方姓名、男方有效身份证号码 女方姓名、女方有效身份证号码、电子离婚证 | 市民政局 |
| 5 | 企业信息 | 企业名称、法定代表、统一社会信用代码 电子营业执照 | 市市场监管局 |
| 6 | 学历学位信息 | 学生名称、电子学历学位证 | 市教委 |
| 7 | 退役军人信息 | 退役军人姓名、退役军人有效身份证号码 | 市退役军人事务局 |
| 8 | 律师数据 | 律师姓名、律师有效身份证号码、律师状态 | 市司法局 |
| 9 | 律所信息 | 律所名称、律师统一社会信用代码 | 市司法局 |
| 10 | 死亡信息 | 死亡人姓名、死亡人有效身份证号、死亡时间 | 市卫健委 |

表 13应用产生数据情况

| 序号 | 共享数据资源名称 | 共享数据项名称 | 共享方式 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户籍业务办件数据 | 申请人姓名,申请人身份证号,申请人手机号,办理人姓名,办理人身份证号,办理人手机号,与申请人关系 随迁人员姓名,随迁人员身份证号,与申请人关系 户籍相关信息证明文件 | 数据实时归集 | 实时 |
| 2 | 户籍业务非税收缴数据 | ID,业务编号,票据号码,申请类别,通知书号,缴款码,执收单位,缴费日期,缴款金额,退款金额,办证类别,中文姓名,英文姓名,性别,出生日期,出生地,身份证号,受理日期,资金性质,联系电话,缴费截止日期,是否过期作废,缴费状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 3 | 出入境业务办件数据 | 出境申请ID,人员ID,人员编号,业务编号,申请类别,办证类别,工作单位,职业,职务职称,联系电话,户口所在地,所属派出所,家庭住址,是否需特快专递,收件人,邮政编码,速递地址,是否需手机发送审批状况,手机号码,商务备案单位编号,商务备案单位名称,代办单位,本人简历,前往地,出境事由,定居事由,现持证件种类,现持证件号码,现持证件签发日期,现持证件有效期至,所办证件号码,所办签注/签证号码,受理单位,受理日期,受理人,审批单位, | 数据实时归集 | 实时 |
| 4 | 出入境业务非税收缴数据 | ID,业务编号,票据号码,申请类别,办证类别,中文姓名,英文姓名,性别,出生日期,出生地,身份证号,受理日期,受理单位,数据产生时间,金额,收费退费标志(1:收费,2:退费),票据打印标志 | 数据实时归集 | 实时 |
| 5 | 电子文件归档基本信息 | 档案基本信息id,全宗号,全宗名称,类别名称,类别号,归档年度,保管期限,是否移交市档案馆,室编档案号,管编档案号,归档模式,归档业务,业务编号,建档控制对象类型,控制对象关联ID,涉外单位ID | 数据实时归集 | 实时 |
| 6 | 内地居民预约信息 | 业务编号,申请类别,办证类别,别名/曾用名,民族,婚姻状况,政治面貌,文化程度,工作单位,职业,职务职称,联系电话,户口所在地,所属派出所,家庭住址,是否需特快专递,收件人,邮政编码,速递地址,是否需手机发送审批状况,手机号码,商务备案单位编号,商务备案单位名称,代办单位,本人简历,前往地,出境事由,定居事由 | 数据实时归集 | 实时 |
| 7 | 外国人预约信息 | 业务编号,申请类别,申请事由,身份,前往地,证件内人数,外国人身份证号,境内联系电话,境外人员类别,入境口岸,入境日期,团体签证申请ID,现持证件种类,现持证件号码,所持证件有效期至,所持签证种类,所持签证入境次数,所持签证(居留许可)号码,所持签证(居留许可)签发日期,所持签证(居留许可)有效期至,所持签证(居留许可)签发机关,所持停留有效期至,所持居留许可事由,所持签证停留天数,所办证件号码 | 数据实时归集 | 实时 |
| 8 | 港澳台居民及华侨暂住网上登记信息 | 住宿人员登记ID,人员编号,人员ID,证件种类,证件号码,国家/地区,性别,出生日期,人员地域类别,英文姓,英文名,英文姓名,中文姓名,身份证,外国人办证ID,来源数据编号,数据来源,签证(注)种类,签证(注)号码,签证(注)停留有效期至,签发机关,入境日期,入境口岸,何处来,何处去,住宿日期,离开日期,房号,接待单位,临时住宿登记单位行政区划 | 数据实时归集 | 实时 |
| 9 | 外国人住宿网上登记信息 | 住宿人员登记ID,人员编号,人员ID,证件种类,证件号码,国家/地区,性别,出生日期,人员地域类别,英文姓,英文名,英文姓名,中文姓名,身份证,外国人办证ID,来源数据编号,数据来源,签证(注)种类,签证(注)号码,签证(注)停留有效期至,签发机关,入境日期,入境口岸,何处来,何处去 | 数据实时归集 | 实时 |
| 10 | 身份证明信息 | 姓名、性别、身份证号码、住址、年龄 | 数据实时归集 | 实时 |
| 11 | 驾驶人体检信息 | 身高、视力、 听力、上肢、下肢、躯干和颈部运动功能 | 数据实时归集 | 实时 |
| 12 | 驾驶证信息 | 驾驶证号、准驾车型、有效期起止、驾驶证状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 13 | 延期原因 | 服兵役、出国（境）等原因，驾驶证状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 14 | 违法信息 | 违法记录、强制措施 | 数据实时归集 | 实时 |
| 15 | 学习记录 | 满分、审验学习教育记录 | 数据实时归集 | 实时 |
| 16 | 驾驶人信息 | 身份证号、准驾车型等 | 数据实时归集 | 实时 |
| 17 | 体检信息 | 身高、视力、 听力、上肢、下肢、躯干和颈部运动功能 | 数据实时归集 | 实时 |
| 18 | 业务流水信息 | 业务流水号、费用明细、业务类型等 | 数据实时归集 | 实时 |
| 19 | 电子票据信息 | 费用金额、收费单位、缴费日期、缴费渠道等 | 数据实时归集 | 实时 |
| 20 | 养犬人信息、犬只信息 | 养犬人姓名、住址、身份证件及号码、国家或地区、户籍地址、年龄、智力及精神状态；单位养犬人统一社会信用代码、法人或者主要负责人的身份信息、管理人身份信息，养犬的合理用途；犬只种类、数量、犬只个体识别编码（代码）、犬只免疫日期及有效期、犬只名称、照片、特征、肩高、体重等 | 数据实时归集 | 实时 |
| 21 | 养犬人信息、违法事实信息 | 养犬人姓名、住址、身份证件及号码、国家或地区、户籍地址、年龄、智力及精神状态；单位养犬人统一社会信用代码、法人或者主要负责人的身份信息、管理人身份信息；违法事实；法规依据 | 数据实时归集 | 实时 |
| 22 | 犬只信息 | 捕杀时间、地点、捕杀犬只单位、犬只种类、犬尸处理单位、处理形式、狂犬病检验情况；受害人姓名、住址、治疗情况 | 数据实时归集 | 实时 |
| 23 | 报警人信息、警信息 | 报警时间、地点、报警人、警情事项 | 数据实时归集 | 实时 |
| 24 | 不文明养犬行为 | 宣传标题、内容、不文明养犬行为 | 数据实时归集 | 实时 |
| 25 | 亲属信息表 | 亲属唯一标标识,亲属姓名,亲属证件号码,亲属登录手机号,一类卡号,绑定手机号,绑定人姓名,银行预留手机号,银行卡机构,二类卡号,绑定手机号,账户余额,所属省份,绑定状态, | 数据实时归集 | 实时 |
| 26 | 商家监所绑定关系表 | 是否绑定,商家名称,商家唯一标识,商家法人姓名,商家法人手机号,商家对公账户卡号 | 数据实时归集 | 实时 |
| 27 | 商家信息 | 商家名称,商家唯一标识,商家法人姓名,商家法人手机号,商家对公账户卡号,监所名称,监所唯一标识,商品名称,商品单位,商品品牌,规格名称,商品库存,商品单价,商品图片,规格名称,规格价格,规格图片,规格状态,售卖状态,审核状态,商家库存,监所仓储库存,审核时间,审核人 | 数据实时归集 | 实时 |
| 28 | 被监管人信息 | 被监管人唯一标识,证件号码,下单监所,下单监区,下单监室,现金余额,现金结算状态,亲属余额,亲属姓名,亲属证件号码,亲属手机号,下单时间,下单商品,下单金额,下单商家,支付方式,订单状态,商品名称,商品单位,商品品牌,规格名称,规格价格,规格图片,规格状态,售卖状态,审核状态,商家库存,监所仓储库存,商家唯一标识 | 数据实时归集 | 实时 |
| 29 | 用户管理 | 用户账号,登录密码,用户姓名,身份证件类别,身份证件号码,绑定手机号码,人脸相片,人脸识别编码,注册时间,注册IP,最近一次登录时间,登录IP,人脸识别认证结果,账号状态, | 数据实时归集 | 实时 |
| 30 | 办案提讯预约信息 | 预约业务编号,办案人员姓名,办案人员性别,身份证号码,联系电话,提询证编号,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,提讯种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 31 | 律师会见预约信息 | 预约业务编号,律师姓名,律师性别,律师身份证号码,联系电话,律师执业机构,律师证号,辩护律师类型,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,会见种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 32 | 家属会见预约信息 | 预约业务编号,家属姓名,家属性别,家属身份证号码,联系电话,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,探访原因,与被监管人员关系,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,会见种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 33 | 预约审核信息 | 预约业务编号,预约业务状态,预约审核结果种类,时间安排,预约接收时间,预约审核办理时间,预约反馈时间,反馈签收时间,服务评价结果,服务评价时间,业务超时督办记录,督办时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 34 | 业务指南 | 编号,事项名称,事项内容,发布时间,发布人,更新时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 35 | 警务公开 | 编号,公开事项名称,警务公开内容,发布时间,发布人,更新时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 36 | 信息公示 | 编号,公示事项名称,公示内容,公示期,发布时间,发布人员,更新时间,撤销时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 |
| 37 | 居民身份信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子身份证 | 数据实时归集 | 实时 |
| 38 | 居民户口信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子户口簿 | 数据实时归集 | 实时 |
| 39 | 居住证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子居住证 | 数据实时归集 | 实时 |
| 40 | 行驶证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子行驶证 | 数据实时归集 | 实时 |
| 41 | 保安员证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子保安员证 | 数据实时归集 | 实时 |
| 42 | 犬只信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子犬证 | 数据实时归集 | 实时 |
| 43 | 微信小程序用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，小程序openid，小程序unionid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 44 | 微信公众号用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，公众号openid，公众号unionid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 45 | 支付宝小程序用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，小程序userid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 46 | 支付宝生活号用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，生活号userid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 47 | 微信小程序认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 48 | 微信公众号认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 49 | 支付宝小程序认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 50 | 支付宝生活号认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 51 | 认证SDK认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 52 | 接入单位信息表 | 单位名称，单位简称，统一信用代码，代码证书，所在地区，管理员姓名，管理员手机号，管理员身份号码，管理员邮箱，单位状态，单位id | 数据实时归集 | 实时 |
| 53 | 接入应用信息表 | 所属单位，应用名称，应用类型，所属级别，应用描述，单位经办人，经办人手机号，经办人邮箱，承建单位，应用负责人，负责人手机号，负责人邮箱，应用状态，应用账号，应用密钥 | 数据实时归集 | 实时 |
| 54 | 应用接入权限表 | 应用账号，认证模式权限，认证接入方式权限，并发权限，生效时间，到期时间，可用状态，推送权限，信息查询权限 | 数据实时归集 | 实时 |
| 55 | 数字身份根数据 | 数字身份根，证件类型，证件号，姓名，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 56 | 数字身份凭证数据 | 数字身份凭证，应用id，数字身份根，盐，创建时间，修改时间，凭证状态 | 数据实时归集 | 实时 |
| 57 | 接入方认证记录表 | 唯一id，认证流水号，认证应用id，接入应用id，姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 58 | 接入方认证记录图片 | 认证流水号，认证图片 | 数据实时归集 | 实时 |
| 59 | 链路认证记录 | 认证应用id，接入应用id，姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，链路流水号，比对分数，链路标识，认证时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 60 | 脱敏信息表 | 脱敏姓名，脱敏证件号，证件类型，数字身份根，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间 | 数据实时归集 | 实时 |
| 61 | 明文信息表 | 姓名，证件号，证件类型，数字身份根，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间，数据来源 | 数据实时归集 | 实时 |
| 62 | 人像图片信息 | 证件号，人像图片 | 数据实时归集 | 实时 |
| 63 | 人像特征值信息 | 数字身份根，人像特征值 | 数据实时归集 | 实时 |
| 64 | 风险事件记录表 | 风险类型，发生时间，风险等级，所述业务，所属应用，风险原因 | 数据实时归集 | 实时 |
| 65 | 风险事件详细数据表 | 认证数据，设备数据，人员数据，应用数据，单位数据，业务数据，所属风险 | 数据实时归集 | 实时 |
| 66 | 风险处理记录表 | 处理时间，处理措施，处理结果，所属风险 | 数据实时归集 | 实时 |

多跨协同需求分析

本次应用建设主要有户政管理服务“跨省通办”、公安“一件事一次办”的多跨协同需求。

协同关系路径及业务协同模型

户政管理服务“跨省通办”

通过“渝快办”统一入口，并与人口系统对接，实现在公安网侧与公安部系统对接，再由公安部系统与对应省份的人口系统间对接，完成跨省通办办事资格校验、办件数据流转、办件结果回传，实现外省群众足不出户即可完成跨省户籍业务。

公安“一件事一次办”

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到各市级部门（包括市公安局）。各市级部门办理各自的业务事项，办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。

建设内容、边界

户政管理服务“跨省通办”

（1）渝快办

申请阶段：登录“渝快办”、根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）重庆市公安局公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至户政人口系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至互联网向用户展示。

（4）重庆市公安局户政人口系统

接收公安业务审批系统传递的“跨省通办”资格校验结果，并将相应的资格校验申请提交至公安部“跨省通办”平台，获取资格校验。

（5）公安部跨省通办中转平台

负责接收户政人口系统的资格校验，接收申请信息，并传递至受理省份人口系统。并接受理省份人口系统回传的审批意见，并将审批意见传递至人口系统。

（6）受理省份人口系统

接收跨省通办业务受理申请，同时将对应的审批意见和结果传至公安部“跨省通办”协同平台。

公安“一件事一次办”

（1）渝快办

申请阶段：登录“渝快办”、根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）重庆市公安局公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至各业务系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至三级治理中心通过“渝快办”向用户展示。

（4）公安后台业务系统

负责在公安后台业务系统中审核、审批用户的申请，主要审批用户是否满足办事条件，申请材料是否齐全和满足要求，并将审批结果和意见传递至公安业务审批系统。

（5）其他部门业务系统

负责在其他部门业务系统中审核、审批用户的申请，主要审批用户是否满足办事条件，申请材料是否齐全和满足要求，并将审批结果和意见传递至三级治理中心。

网络安全需求分析

本应用参照等级保护三级、密码应用三级及《互联网政务应用安全管理规定》相关要求建设。

信息安全风险分析

（1）安全制度风险分析

“法治·警快办”应用安全制度方面风险主要来源于两方面。一是合规审查的风险，参考警快办应用已按照计算机等级保护三级定级，本次应用的建设也需要满足等级保护三级、密码三级建设的基本要求；另一方面是基础制度保障的风险，如果没有相应的安全标准制度规范保障，也就无法支撑“法治·警快办”应用顺利建设和运行。

1）合规审查风险

项目团队必须遵守国家和地区的法律法规要求，包括信息安全、数据保护、隐私保护、网络安全等方面的法律法规。如果项目团队没有制定相应的信息安全管理制度，就可能违反相关法律法规的规定，从而面临法律责任和合规风险。

例如，如果项目团队未按照《个人信息保护法》的要求保护客户信息，可能会被监管机构罚款或行政处罚。

因此，项目团队需要制定完善的信息安全管理制度，确保信息安全工作的有效实施，保障项目的顺利执行和成功。。

2）项目运营风险

在项目中，未制定完善的信息安全相关制度会给项目带来多方面的运营和风险。因此，项目团队需要建立和完善信息安全管理制度，以保障项目的业务。

（2）安全防护风险分析

1）物理和网络安全风险分析

“法治·警快办”属于迭代升级应用，原有功能及本次新增部分部署在政务信创云和警务云信创云上，基于云平台进行设计、开发、测试、运行、生产，物理和网络安全由云服务商提供保障。

因此对于应用所面临的物理环境安全风险，由于没有自建机房，物理风险转移到云服务商，由云服务上提供可靠的物理环境、物理设备和物理设施。

在网络安全方面，目前“法治·警快办”用户访问将集中在渝快办外网访问的互联网区域。所以在互联网端访问端口，一定要建立相关的安全审批机制，不能直接把访问端口直接印射出去供外网访问。

2）系统和应用安全风险分析

系统安全风险方面，“法治·警快办”应用基于政务云平台进行设计、开发、测试、运行、生产。由于在云平台上承载了大量政务核心的数据，所以需要租用云平台相应的安全手段，组成多维度的安全防护策略，避免遭受从数据储存、数据传输、数据处理、数据访问等多个环节的攻击。

应用安全风险方面，“法治·警快办”应用程序在设计、开发、部署和维护过程中需要考虑可能存在的潜在安全隐患，如 Web 安全漏洞等风险。在应用集成上，采用接口对接，也需要考虑不完整或不准确的数据传输、安全性漏洞、兼容性问题。

3）业务数据安全风险分析

从数据的流转流程来看数据安全风险主要需从如下方面进行防范：

数据源风险：数据来源异常，如对接平台产生异常，传过来是错误数据或者非法链接；线下表单导入异常，如导入表单数据时的失误导致错误数据等。另外，平台还有管线数据信息，信息较为敏感，会有泄露敏感信息的风险。

数据采集层风险：数据在传输过程中被篡改、截获或泄露，如使用数据采集接口时没有使用安全加密协议、使用表单采集接口时没非法获取、越权访问等。

数据层风险：敏感数据泄露、非法访问，如系统数据库被非法访问，导致泄露敏感数据或被篡改、删除部分敏感数据信息、无有效防护和审计记录等。

数据分析层风险：数据被越权访问、敏感泄露等，如研发或厂商需要数据做测试开发时，提供无脱敏的生产数据存在泄露的隐患；普通账户没有授权却访问到了系统后台等情况。

数据应用层风险：恶意软件、未经授权的访问和数据泄露，如各业务功能模块在开发运维过程中可能存在意外的数据泄露和被恶意访问的问题等。

（3）安全服务风险分析

“法治·警快办”需要安全、可持续、平稳的运行，如果仅仅依靠物理设备和管理人员的维护是无法实现的。安全威胁复杂多变的云环境中，使得平台无法在日益复杂和危险的环境中保持安全和可信，存在攻击入侵无及时相应和处置导致业务连续性中断的风险，或者是无法发现和修复安全漏洞等。因此，在项目实施和后续运维过程中需考虑相应的安全保障服务，为各个系统的安全、合规上线运行及业务的连续性、稳定性提供技术保障。

密码应用需求分析

安全风险分析

风险分析范围主要包括：身份认证、访问控制、密码保护、信息完整性、安全审计等与应用系统安全强相关的风险分析。结合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、《信息系统安全等级保护基本要求》中对三级系统的要求，本次建设的应用在密码应用方面面临以下主要安全风险：

物理和环境风险

物理和环境安全是指对信息机房等重要场所的物理和环境安全进行安全保护，物理和环境安全是保障网络系统安全的前提。特别是对电子门禁，监控设备等需要采用密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性和完整性，保证视频监控音像记录的完整性。政务云信创云机房和警务云信创云机房均未采用正确合规有效的密码产品和技术对机房进出人员真实性进行鉴别、视频监控记录和机房进出记录进行完整性保护，存在视频监控记录和机房进出记录被非法篡改的风险。

网络和通信风险

法治·警快办网络与通信层面的通信信道有如下5条：

（1）互联网 SSL VPN 客户端与 SSL VPN 服务端的通信信道；

（2）电子政务外网通过浏览器访问应用的通信信道；

（3）互联网通过浏览器访问应用的通信信道；

（4）用户从公众号和小程序访问应用的通信信道；

（5）本系统和渝快办、渝快政数据交互信道；

（6）政务云信创云机房和公安信息网警务云信创云机房的本应用系统的交互信道。

目前上述信道未采用国产密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性。通信身份未进行有效的认证手段，存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

目前上述信道未采用国产密码技术保证通信过程中数据的完整性，存在通信数据被非授权截取、蓄意地删除、篡改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失以及无法对安全事件进行追溯的风险。

目前上述信道未采用国产密码技术保证通信过程中内部重要敏感数据的机密性，存在通信数据报文被窃听、截获的风险。

目前上述信道未采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性。存在边界访问控制列表等信息被截取、篡改、删除等安全风险。

目前上述信道未采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入设备身份的真实性。存在接入恶意设备接入内部的风险。

设备和计算风险

（1）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库、堡垒机、SSL VPN的登录使用“用户名+口令”的方式对用户进行身份鉴别，未使用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

（2）目前，市公安局运维人员通过SSL VPN登录堡垒机连接系统应用服务器和数据库服务器，在和数据库服务器本机通过数据库管理工具登录数据库，通过堡垒机提供设备的远程管理，堡垒机使用SSH协议，未采用合规的密码技术建立安全的信息传输通道；SSL VPN、堡垒机，运维管理员在互联网端通过VPN接入系统内网后登录设备WEB管理端，通过设备自身提供的算法、不合规的TLS通道管理设备，未采用合规的密码技术建立安全的信息传输通道，存在远程管理设备被未授权访问，影响系统正常运行。

（3）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库，未采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；SSL VPN、堡垒机使用基于角色权限的访问控制，访问控制信息由设备自身进行管理，存在系统资源访问控制信息被截取、篡改、删除等安全风险。

（4）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库、堡垒机、SSL VPN，日志记录由操作系统或设备自身进行管理，未采用密码技术保证日志记录的完整性，存在设备日志记录被非授权篡改风险。

（5）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库，未采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证；SSL VPN、堡垒机设备未取得商用密码产品认证证书，无技术资料证明采用了符合密码相关国家、行业标准要求的密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证，存在重要程序或文件被非授权篡改、来源不可信风险。

（6） SSL VPN、堡垒机等未采用合规的密码技术实现重要信息资源敏感标记的完整性。未采用终端数据保护技术对重要敏感数据进行保护，存在数据泄露风险。

3.1.4 应用和数据风险

（1）目前，市公安局信息系统，系统管理员、一般内部用户、公众用户均采用用户名口令/短信验证码方式进行登录，未采用密码技术对登录的用户进行身份鉴别。存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

（2）目前，市公安局信息系统均未采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的存储完整性，存在应用资源被非授权用户获取的风险。

（3）目前，市公安局信息系统未采用密码技术保障内部重要敏感数据传输机密性、完整性，存在内部重要敏感数据在通信过程中被窃听、截获、伪造、被非授权截取、蓄意地删除、篡改、嗅探、劫持等风险。

（4）市公安局内部重要敏感数据存储完整性、机密性：信息系统数据存储采用明文存储或不安全的密码算法进行加密存储，存在被窃取、替换、篡改、伪造、被非授权截取、蓄意地删除、篡改、伪造、乱序、重放、插入等安全风险。

（6）不可否认性

应用系统暂不涉及数据原发行为和接收行为的不可否认性保护，此项不适用。

安全管理风险

市公安局信息系统运行后，未开展过密码应用安全性评估，未依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中的安全管理要求，制定密码相关管理制度，不利于在本应用中落实密码相关国家政策要求，发挥密码在信息系统安全中的基础支撑作用。

密码应用需求分析

结合《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021），信息系统需要从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全和安全管理等几个层面来对安全性威胁采取有效的技术措施进行保护。重庆公安局需全面对“警快办”应用所面临的威胁和目前所存在的脆弱项进行安全风险分析，需要按照等级保护三级系统的标准结合现有的机房、软硬件环境及预算条件下进行分析。

物理和环境

市公安局应用系统托管部署于重庆市北碚区水土街道政务云机房和公安信息网警务云中，本次应用新建部分和迁移上云部分将部署于重庆市政务云信创云机房和公安信息网警务云信创云中，其物理机房的物理环境安全均由托管承接单位和云服务机构考虑。

网络和通信

（1）应针对跨网网络通信双方，进行身份认证，防止身份冒用；需保证传输过程中鉴别信息的机密性和通信实体身份的真实性；需对终端物理环境进行基线检查，保证安全接入；需对网络环境进行动态评估，保证业务系统安全。

（2）需针对系统跨网网络通信中传输的数据，进行完整性保护，防止通信信息被篡改。

（3）需针对系统跨公网通信中传输的数据进行机密性保护，防止通信数据明文传输。

（4）WEB端管理用户使用安全浏览器访问系统，关闭采用HTTP协议访问系统的方式。采用取得了电子认证服务资质且使用了合规的密码技术的电子认证服务对通信实体进行鉴别，保证通信过程的机密性和完整性。

设备和计算

（1）在运维终端安装具备商用密码产品认证证书的安全浏览器，通过多种认证方式对登录堡垒机用户进行身份鉴别和远程管理身份鉴别信息传输机密性保护，防止非授权人员登录、管理员远程登录身份鉴别信息被非授权窃取。

（2）在应用服务区租用符合相关国家、行业标准要求的数据加解密服务，应用服务器中所有重要程序或文件在生成时通过调用信创环境下的云密码服务进行完整性保护。

（3）市公安局需使用信创环境下的云密码服务对信息系统中的应用服务器、数据库服务器等设备日志进行完整性保护。

应用和数据

（1）在市公安局信息系统移动端App中延用渝快政、渝快办的密码应用体系。针对移动端登录应用用户的安全，可采用多因素认证，通过结合首次认证、二次认证、终端认证、增强认证等方式，实现登录身份鉴别，防止非授权人员；在信息系统办公区PC端部署安全浏览器，通过设置主认证和辅认证，结合自适应认证、单点登录等方式，实现对PC 端登录应用用户的安全身份鉴别，防止非授权人员登录。

（2）在网络接入区部署符合密码相关国家、行业标准要求的签名验签服务，对应用用户访问权限控制列表进行完整性保护，防止应用资源被非授权用户篡改。

（3）在服务器区租用符合相关国家、行业标准要求的云密码服务，应用通过调用信创环境下的云密码服务，对移动端登录用户身份鉴别数据、PC 端登录用户身份鉴别数据、系统中流转的数据进行传输、存储机密性、完整性保护，实现身份鉴别数据、数据防窃取和防篡改保护。

密钥管理需求

密钥管理包括密钥生成、密钥分发、密钥存储、密钥使用、密钥备份、密钥更新、密钥销毁、密钥归档、密钥恢复，应符合GM/T 0034、GM/T 0051-2016相关密钥管理的要求。

安全管理需求

（1）管理制度

在管理制度方面，根据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与信息系统相适应的密码应用安全管理制度和操作规程，内容包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、介质管理等制度等5个方面，并同步在单位现有的制度发布流程中补充密码应用相关管理制度发布流程，并进行版本控制，待新制定的密码应用安全管理制度和操作规程评审通过后，按照密码应用管理制度的发布流程予以发布并遵照执行。密码安全管理制度和操作规范发布后，每年年底组织内部专家和密码相关人员对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

（2）人员管理

在人员管理方面，安全管理制度规范的建立、日常安全管理、具体控制措施的贯彻执行以及对安全管理方针贯彻落实情况的监督等工作的开展都需要一个完善有效的信息安全组织架构来支撑。安全管理机构建设的目的主要是通过构建和完善信息安全组织架构，明确不同安全组织、不同安全角色的定位、职责以及相互关系，强化信息安全的专业化管理，实现对安全风险的有效控制。根据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中安全管理人员方面的要求，对应用现有的人员管理制度进行补充和完善。建立密码专题培训机制，通过培训、考核相结合的方式，让相关人员了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度。每6个月组织一次，由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范、商用密码应用、商用密码应用安全性评估等多个方面，使相关人员了解密码相关的法律和法规，掌握密码基本原理，并遵照执行。在系统完成密码应用改造后，安排项目建设单位、相关密码设备厂商对应用部署使用的所有密码产品进行操作培训，确保相关人员能够正确配置使用部署的密码产品。结合系统情况，分别设立密钥管理员、安全审计员、密码操作员等岗位，明确各岗位职责，每个岗位均由2人担任。密钥管理员、安全审计员、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员不可兼任岗位，相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。在现有的安全管理制度中，补充密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度，每年对密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育。密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员与单位签订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

（3）建设运行

在建设运行方面，依据密码相关标准和密码应用需求制定密码应用方案，密码应用方案应包含物理和环境安全、网络和通讯安全、设备和计算安全、应用和数据安全以及安全管理等各个方面。密码应用方案编制完成后，委托商用密码应用安全性评估机构对方案进行评审，评审通过后，依据评估通过的密码应用方案进行信息系统改造，改造完成后委托密评机构对信息系统进行密码应用安全性评估，评估通过后上线运行。应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录A。上线运行后，根据密码应用安全管理制度，每年对进行一次密码应用安全性评估和攻防对抗演习，并根据评估意见和攻防对抗中发现的问题进行整改。当发现信息系统存在重大密码应用安全隐患时，应停止系统运行，制定整改方案，按照整改方案对系统进行整改和密码应用安全性评估，评估通过后重新上线运行。

（4）应急处理

在应急处置方面，项目运维管理由用户方组织专业人员成立专门的管理、运维团队，同时指定专人负责本项目的运维和应急处置工作，确保在出现紧急情况是可以快速响应。系统运维人员日常工作中对密码应用进行巡检，通过定期巡检提前发现可能存在问题和隐患，确保密码应用稳定运行。当巡检过程中发现安全事件后，首先初步判断事件类型和级别，对于初步判断属于中心应急事件，第一时间以书面形式向信息系统的上级主管部门进行报告。报告内容至少包括事件发现时间、初步判断原因与级别、先期处置活动等。发生安全事件，由系统运维管理人员依据日常职责定义，由事件分类的相关责任岗先行排查应对。执行常规排查处理工作无效或超出预计时间，先期处置人员应向上级主管部门汇报事件最新情况。报告内容至少包括事件造成影响或损失确认，事件分类分级信息再勘定，先期处置工作内容与结果等。综合事件所造成的影响或损失，及事件级别的初步信息，由应急责任领导宣告进入应急状态，并通知应急决策领导。应急决策领导依据相关规定，向上级主管部门通报安全事件。应急小组人员到位，以当前事件响应处置为最高优先级，由技术总监负责现场指挥。应急小组成员在现场指挥下，对事件进行集中研判，针对事件可能的原因制定应急处置方案。应急处置方案报应急工作责任领导审批通过后执行。事件处置方案获批后，相应各执行人依据计划执行。执行人员应将执行结果及期间事件变化向上级主管部门进行报告；当出现情况与预订处置方案不符或超出预计执行时间时，由分管领导主动向应急责任领导汇报，同时向同级密码管理部门汇报处置情况。应急执行人员定期向分管领导汇报处置方案执行情况。应急状态下，每半小时向应急责任领导和应急决策领导报告最新进展情况。满足应急结束条件，由应急责任领导宣告结束应急，满足应急结束条件，由应急责任领导宣告结束应急，事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况，恢复日常工作状态。

业务量、信息量分析预测

用户需求分析

1、群众需求分析

本应用预计使用用户为全重庆市办事群众和企业，预计约有20000000人通过“渝快办”办理公安政务服务事项。

2、民警需求分析

（1）市级需求

市级主要通过该应用业务系统进行办件统计、办件过程监督、超期办件统计等管理工作，预计约有20人使用。

（2）区县级需求

区县级主要通过该应用业务系统进行办件统计、办件过程监督、超期办件统计等管理工作，预计约有1000人使用。

（3）派出所需求

派出所级别主要通过该应用业务系统进行办件审批、受理、办结等业务操作，预计约有7000人使用。

综上，本应用预计使用用户为全重庆市办事群众，预计约有20000000人；使用用户还包括民警等预计约有8000人。

业务量分析与预测

本项目业务量分析与预测如下表所示：

| 序号 | 系统 | 预计覆盖对象 | 并发比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 20000000 | 0.01% |
|  | 合计 |  |  |
| 二 | 公安信息网 |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 8000 | 10.00% |
|  | 合计 |  |  |

信息量分析与预测

应用系统存储需求

结构化数据需求如下表：

| 序号 | 系统名称 | 对象数 | 每对象存储量（MB） | 存储时间（年） | 每年数据增长率 | 年存储量需求（GB） | 总计存储量需求（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 20000000 | 0.05 | 5 | 10% | 976.56 | 1572.76 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 976.56 | 1572.76 |
| 二 | 公安信息网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 8000 | 1 | 5 | 10% | 7.81 | 12.58 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7.81 | 12.58 |

非结构化数据需求如下表：

| 序号 | 名称 | 年存储量（T） | 存储时间（年） | 每年数据增长率 | 总计存储量需求（T） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办件数据 | 2.86 | 5.00 | 0.10 | 4.61 | 暂按每年150万个办件（含文件），一个案件2MB考虑。 |
|  | 小计一 | 2.86 |  |  | 4.61 |  |
| 二 | 公安信息网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办件数据 | 2.86 | 5.00 | 0.10 | 4.61 | 暂按每年150万个办件（含文件），一个案件2MB考虑。公安网也要存储。 |
|  | 小计二 | 2.86 |  |  | 4.61 |  |

（1）互联网

根据平台业务发展预计，预计互联网区未来一年新增存储量需求约为3.81（2.86+0.95）T。当前已租用16.8T存储，使用12.3T，剩余空间4.5T，已满足近期业务发展需求。

（2）公安信息网

根据平台业务发展预计，预计公安信息网区未来一年新增存储量需求约为2.87（2.86+0.01）T，统一由公安警务云平台提供。

公安非税支付能力建设存储需求

（1）非结构化存储

日均开票数约50000次，每笔交易产生250KB的非结构化数据，一年的存储量为50000*365*250/1024/1024≈4351GB。年增长率为10%，3年后存储需求为4351*（1+10%）^3=5791.18GB。

（2）结构化存储

日均开票数约50000次，每笔交易产生20KB的结构化数据，一年的存储量为50000*365*20/1024/1024≈348G。年增长率为10%，3年后存储需求为348*（1+10%）^3=463.19GB。

带宽需求

网络带宽需求如下：

| 序号 | 系统名称 | 预计并发数 | 单业务带宽需求估算（Kbps） | 总带宽需求(Mbps) | 考虑20%冗余（Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照共享服务 | 50 | 2048 | 100 | 120 |
|  | 合计 |  |  |  | 120 |

应用性能需求分析

软件性能需求

系统的整体性能需求为：

（1）互联网端满足2000000个注册用户级存储，满足2000用户并发量；

（2）常用功能的操作查询，其响应时间<1秒。

（3）非常用功能的操作查询，以及大数据量的查询，响应时间应<5秒。

（4）系统及网络可靠性指标为99.99%。

网络性能需求

网络及设备必须满足以下基本原则：硬件配置满足系统功能和性能的要求，必须保证系统运行的实时性、可靠性、稳定性和安全性；计算机和网络设备必须是标准化设备，开放性能好，满足不断优化、平滑升级和投资保护的需要；系统中的关键部分满足冗余配置。

网络核心数据交换机的必须满足网络系统的高速性能、可靠性、可扩展性、开放性、安全性和先进性。

应用设计方案

应用总体设计

基本原则

本应用将在借鉴国内相关应用开发成功经验的基础上，充分利用现有先进、成熟技术，并考虑长远发展需求，予以统一规划、统一布局、统一设计、规范标准、突出重点、分步实施。

标准化和规范化原则

严格遵循国家电子政务有关法律法规和技术规范的要求，从业务、技术、运行管理等方面对应用的整体开发和实施进行设计，充分体现标准化和规范化。

开放性和可扩展性原则

系统结构要按照开放性和可扩展性原则设计。

一方面，应用将与已开发的业务系统及数据库相连接，要采用开放性、标准化的平台设计以尽可能地利用已有的设备、软件及信息资源；另一方面，应用对于未来可能增添新的子系统、新的数据库、新的功能、新的用户都要留有接口和二次开发API，并符合电子政务相关技术标准，应用可以随形势的发展而不断成长扩大。

安全性原则

以安全开展业务应用为目标，坚持安全防护与业务紧耦合，坚持核心关键技术自主可控，坚持安全工程的集约化管理和工程过程的规范化管理。

经济性原则

本应用建设应当充分利用已有资源，避免重复工作，力求减少浪费。

完整性原则

除了针对本应用功能需求外，还要充分考虑应用非功能需求和应用全程监管，包含：加强领导、统一协调；坚持项目法人责任制和招投标制；应用系统性能设计、应用系统安全保密设计、应用系统集成与应用系统运行环境要求、备份恢复要求等内容的相关设计方案、数据准备、设备购置与人员培训、组织机构调整同时进行；

在项目开发的全过程实施质量控制，及时发现、解决开发中的问题；坚持边开发、边应用的原则，及时将建设成果提供社会应用；吸收先进经验，从应用系统开发开始就实施现代项目管理，对项目的开发管理、应用实施、人员培训等项目开发的诸多环节进行初步规划和设计，确保涵盖数字化应用开发的全部需求。

系统性和时效性原则

统筹规划、统一设计，保证整个应用的统一和数据的一致，是非常重要的，因此必须坚持系统性原则，采取有力的组织措施和严格的制度保障。

应用开发从某种意义上说是一项服务工作，它的成败优劣必须从、也只能从实际效果来衡量。因此，应用系统开发中必须坚持时效性原则。

技术的先进性和成熟性原则

信息技术尤其是软件技术发展迅速，新理念、新体系、新技术迭相推出，这造成了新的、先进的和成熟的技术之间的矛盾。而大规模、全局性的应用系统，其功能和性能要求具有综合性。因此，在设计理念、技术体系、产品选用等方面要求先进性和成熟性的统一，以满足系统在很长的生命周期内有持续的可维护性和可扩展性。

信创原则

在社会向信息时代迅速发展的同时也有潜在危机，即对信息技术的依赖程度越高，应用系统失效可能造成的危害和影响也就越大。因此，本应用系统的设计尽可能在有限的投资条件下，从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型以及厂商的技术服务和维修响应能力等方面综合考虑，在总体设计和设备选择上选用国产可控软硬件产品，确保应用系统整体运行的可靠性。

应用目标

应用目标

宏观目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，将优化政务服务作为便利企业和群众生产经营与办事创业、畅通国民经济循环、加快构建新发展格局的重要手段，以推进国家治理体系和治理能力现代化为内在要求，以“法治·警快办”建设为契机，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，推动户政、出入境、车驾管等业务全程网办，公安相关“一件事一次办”建设，有利于重庆公安“互联网+政务服务”运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。公安电子证照在政务服务、社会服务等应用场景实现互通互认，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环，为推动高质量发展、创造高品质生活、建设人民满意的服务型政府中的提供有力支撑。

具体目标

效益目标

本次应用将在梳理核心业务的基础上，将对上网事项进行逐项分析，根据不同的办事要求、审批流程进行变革，对户政领域事项实行“审办分离”，对交管领域实行“一站式办理”，并通过“IRS”系统跨部门共享其他市级部门政务服务数据实现材料减免，通过邮政寄递实现必要材料“不见面”提交，最终推动更多公安政务服务事项“全程网办”，以达到公安政务服务事项 “全程网办”从目前的56.7%升至80%。

规模目标

本应用建设完成后，预计今年年底，注册用户达到2000万，累计访问量达到6亿人次，累计办事办件1亿件。

功能目标

细化延伸服务链条，推进车驾管、户政、出入境、治安等核心业务“全程网办”，新增出生入户跨省通办、户口迁移跨省通办、出生一件事、人才一件事等事项网办。

绩效目标

表 14绩效目标

| 序号 | 指标 | 指标解释 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册用户 | 应用注册用户 | 2000万 |
| 2 | 累计访问量 | 累计访问量 | 6亿人次 |
| 3 | 累计办事办件 | 累计办事办件数 | 1亿件 |
| 4 | 节约成本 | 减少群众跑动次数 | 500万次 |
| 5 | 提高效率 | 减少基层审批环节 | 700万次 |
| 6 | 改进服务 | 减免材料 | 250万份 |

应用内容

本应用采用统一建设，共同使用的应用开发模式，应用内容如下：

表 15应用开发内容

| 序号 | 对应事项 | 开发内容 | 开发规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车驾管服务 | 涉及驾驶证业务、车辆理赔申报业务，将车驾管相关50项业务事项变更为“全程网办”。完成分布式车驾档案影像管理子应用、互联网交管业务故障申报子应用、交管业务网审平台、重庆市通行证管理子应用等基于统一框架进行新建和升级改造。 | 覆盖全市机动车900万辆，1100万驾驶人。实现车驾管50项业务“全程网办”。 |
| 2 | 户政管理服务 | 涉及户政业务“跨省通办”、“零材料办”、“全程网办”等117项业务基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全国的公民，实现户政117项业务“跨省通办”、“零材料办”。 |
| 3 | 出入境管理服务 | 涉及出入境业务预约、口岸、出入境业务登记备案等14项业务，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。实现出入境11项业务变更为“全程网办”和3项业务跑一次。 |
| 4 | 治安管理服务 | 涉及养犬综合治理等4项业务，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众。实现治安4项业务变更为“全程网办”。 |
| 5 | 应用支撑建设 | 涉及公安窗口非税支付子应用、互联网自助机管理子应用、数据支撑子应用、公安电子证照共享服务子应用、应用对接建设子应用、精准业务威胁识别支撑模块、全域数据流转监测支撑模块，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。 |
| 6 | 业务系统升级改造 | 涉及车驾管业务系统、户政业务系统、出入境业务系统、治安业务系统、便民证明开具系统、公安非税支付能力基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 涉及车驾管业务系统、户政业务系统、出入境业务系统、治安业务系统等业务系统。 |
| 7 | 互联网身份认证能力 | 本期不涉及，二期建设内容，涉及开发认证应用服务、认证管理平台、认证接入子系统、认证策略子系统、认证服务子系统、数据管理子系统、数字身份管理子系统、认证数据对账子系统、大屏可视化子系统等，基于统一框架进行应用新建和升级改造。 | 应用覆盖全市的群众和企业。 |

总体框架

总体架构

总体架构图

图 4总体业务架构图

基础设施体系：本应用复用一体化智能化公共数据平台的一朵云、政务外网、互联网等基础设施资源；公安信息网部分利旧公安警务云平台现有计算、存储资源。

数据资源体系：本应用复用一体化智能化公共数据平台的新生儿出生医学信息等数据资源。

能力组件体系：本应用提供公安电子证照共享服务能力，提供给市级有关部门、社会单位调用。本应用需要从一体化智能化公共数据平台调用用户体系、电子签名、电子印章、消息通知、地图服务等能力组件。

业务应用体系：根据核心业务梳理情况，推进车驾管业务通办、户政业务通办、出入境业务通办、治安业务通办、证照共享等的迭代升级。对接“三级治理中心”，将涉及到跨部门跨层级协同流转和处置的事件，通过“三级治理中心”业务协同网关提供的各类能力组件功能和消息集成、接口集成、界面集成等集成服务实现，形成任务清单、事件清单、事项权责清单和预案关联事项清单，通过“三级治理中心”配置任务、事件、预案和事项，实现事件上报、流转、处置、结果反馈全流程闭环管理。

业务应用展示：通过渝快办实现应用的对外发布和访问。

系统架构图

图 5系统架构图

（1）用户层

平台用户涉及自然人、法人、警务人员；通过渝快办统一入口进入。

（2）业务应用层

业务应用层主要涉及车驾管业务，车驾管“全程网办”、交巡警财政新非税升级，交巡警综合业务审核、重庆市通行证管理、互联网故障申报、档案影像化新建；户政业务，户籍业务“零材料办”、户籍管理“跨省通办”、户籍业务“全程网办”升级；出入境业务，出入境管理业务系统升级；治安业务，治安业务“全程网办”、犬类管理升级；便民开具以及领导驾驶舱升级。

（3）业务支撑层

业务支撑层主要涉及电子证照调用、统一非税支付、统一事项管理、数据支撑的升级；邮寄服务、消息推送的利旧；自助机管理、综合服务窗口、全域数据流转监测、业务威胁识别的新建。

（4）数据资源层

数据资源层主要涉及事项办理业务库、各警种业务库的利旧，人脸照片库的新建。

（5）基础设施层

基础设施层主要涉及计算资源、存储资源、网络资源、安全资源、备份资源的升级。

标准规范体系、安全保障体系及运行维护体系共同保障应用的稳定、高效运行。

业务架构图

图 6核心业务架构图

数据流向图

图 7数据流向图

企业和群众通过渝快办登录“法治·警快办”应用办理业务，并通过三级治理中心实现业务协同，最终形成“法治·警快办”业务数据库。同时将业务数据，及通过IRS系统从其他委办部门获取的结婚证信息、出生医学证明信息等“法治·警快办”应用所需的相关数据，经数据归集、治理后纳入公安局数据仓，形成本地人像比对专题库使用。

网络拓扑图

本项目沿用原有网络架构部署。互联网端、政务外网端部署在政务云上，由云平台统一进行安全防护。公安信息网端部署在警务云上，由警务云统一进行安全防护。两网之间通过数据交换通道进行网络隔离与数据交互。

图 8网络拓扑图

应用功能架构图

图 9应用功能架构图

事件闭环处置流程图

姓名变更一件事

图 10姓名变更一件事闭环处置流程图

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市人社局、市交通局、市医保局。市公安局办理居民身份证换领、变更更正姓名；市交通局办理经营性道路货物运输驾驶员从业资格证变更、经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证变更；市社保局办理个人基本信息变更(社会保险)；市医保局办理个人医保参保信息变更。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。

居住证办理（申领）一件事

图 11居住证办理（申领）一件事闭环处置流程图

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市民政局、市人力社保局、市规划自然资源局、市市场监管局。市公安局办理居住证申领；市民政局、市市场监管局办理就业信息查询(营业执照、非企业法人、社会团体等开办信息)；市社保局办理社保参保缴费信息查询；市规划自然资源局办理房屋产权信息查询。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。

合格标志一件事

图 12合格标志一件事闭环处置流程图

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市税务局、市银保监局。市公安局办理核发免检车检验合格标志；市税务局办理车船税查询；市银保监局办理机动车交强险查询。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。

与周边应用的关系

图 13系统关系图

与数字重庆1361整体架构关系

数字重庆建设的整体构架是“1361”，第一个“1”是指一体化智能化公共数据平台，“3”是指数字化市城市运行和治理中心、区县城市运行和治理中心、镇街基层治理中心一体部署，“6”是指数字党建、数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字法治“六大应用系统”，第二个“1”是指构建基层智治体系。

本次“法治·警快办”应用开发将全面遵循数字重庆1361总体架构要求，充分依托一体化智能化公共数据平台已有物联感知、云网资源、数据资源、能力组件，基于数字法治系统，对接三级数字化城市运行和治理中心，构建多跨应用场景体系。

与一体化智能化公共数据平台的关系

一体化智能化公共数据平台是数字重庆建设的核心要件，要求按照统一规划、统一架构、统一标准、统一支撑、统一管理、统一运维原则，加快构建“市—区县—乡镇（街道）”一体化智能化公共数据平台，打造开放兼容、精准管理、服务高效、安全可靠的综合性集成性基础环境，形成算力存储“一朵云”、通信传输“一张网”、数据要素“一组库”，建立数字资源“一本账”机制，全面支撑数字重庆全领域改革发展。

“法治·警快办”应用通过一体化数据资源系统（IRS），充分复用一体化智能化公共数据平台上的物联感知、云网资源、数据资源、能力组件避免重复建设，同时将本应用新增电子证照共享服务能力通过一体化数据资源系统（IRS）接入至一体化智能化公共数据平台，供全市各级部门共享共用。

表 16与一体化智能化公共数据平台的关系表

| 序号 | 类别 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云网资源 | 复用一体化智能化公共数据平台上的政务云资源。 |
| 2 | 数据资源 | 通过一体化智能化公共数据平台，实现市卫健委、市规资局、市民政局、市市场监管局、市教委、市退役军人事务局、市司法局等部门数据资源的共享调用。并已将本应用前期生成的居民身份信息、居民户口信息、居住证信息、行驶证信息、保安员证信息、犬只信息等数据编目注册到一体化数据资源系统（IRS），供全市各级部门共享共用。 |
| 3 | 能力组件 | 调用地图服务、消息通知、用户签名及印章、用户体系等。 |

与三级数字化城市运行和治理中心的关系

数字化城市运行和治理中心是数字重庆建设的重要载体。家军书记强调，要加快打造重大应用，坚持在三级平台一体建设中整体谋划、整体推进。通过市级、区县数字化城市运行和治理中心，乡镇（街道）数字化基层治理指挥中心建设，构建全局“一屏掌控”、政令“一键智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”的数字化协同工作场景，提升超大城市敏捷治理、科学治理水平。

“法治·警快办”应用全面对接三级城市运行治理中心，实现市公安局与市教委、市卫健委、市人社局、市医保局、市住房公积金中心等相关部门，与基层单位业务事项的打通、接收、共享，实现跨层级、跨部门的申报业务、协同处置、和处置后的反馈。

业务协同流程如下：

业务事项通过渝快办实现对外发布和访问；相应办件数据通过三级治理中心流转至其他相关部门或直接流转至公安业务审批系统，由公安业务审批系统分发至各业务系统处理。业务系统审批完成后，将办件结果回传至公安业务审批系统，由公安业务审批系统流转至三级治理中心，三级治理中心将办件信息流转至下一流程的责任部门或直接反馈结果到渝快办对用户展示。

城市体征指标接入说明

积极推进城市体征指标建设相关工作，由于“法治·警快办”是公安网上办事平台，也是网上公安政务服务渠道之一（公安网上政务服务渠道还包括：“渝快办”、公安部12123APP、全国公安出入境管理系统、全国易制毒化学品管理平台等），且不包含线下公安窗口、业务警种的办件情况，为此我们积极推动“警快办”涉及城市体征的有关数据，特别是户口迁入、迁出、出生登记等反应人口流向的数据，机动车变更、机动车免检合格检验标志核发等机动车所有人变化数据，车辆违法处理、违法举报等交管执法方面的数据，汇集到市公安局科信总队和数建办（城市体征指标建设工作市公安牵头单位），由他们统一治理后再对接三级城运中心。

与公安部相关系统的关系

“法治·警快办”应用需要对接的公安部相关系统和数据库有“互联网+政务服务”平台、全国人口库、全国犯罪数据库、全国身份证制证信息库、“12123”平台等12个业务系统和数据平台，为50多项业务跨层级协同提供支撑，赋能全市政务服务，有力提升“全渝通办”含金量。

与自身部门存量系统的关系

“法治·警快办”应用已建设内容有电子卡包、智能客服、智能分析、统一支付、自助一体机、综合审批模块、移动综合审批模块、短信模块、邮寄服务、综合受理模块、事项服务、警方热力图十五分钟便民圈、消息推送服务功能，本次应用建设将充分利旧以上功能。

表 17与自身部门存量系统的关系表

| 序号 | 应用功能 | 功能描述 | 与本期建设内容的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子卡包 | 建设电子身份证、电子驾驶证、电子行驶证、电子居住证等，主要以JPG等格式保存。 | 原有电子卡包为JPG格式的电子化证照，并非标准电子证照。本次将建设标准的电子证照，并将其作为能力组件上架IRS系统。 |
| 2 | 智能客服 | 智能客服助手7*24小时值守，随时解答网站访客日常问题，服务无时限。为大众搭建了政务咨询、办事查询等等的便捷服务。 | 下线，使用渝快办能力。 |
| 3 | 智能分析 | 按照事项分类、办理时效、热点问题、用户行为等实现多维度的智能统计分析。 | 后台民警使用；利旧 |
| 4 | 统一支付 | 基于市财政建设的全市统一支付平台，梳理公安特有业务，整合各类支付渠道，打造重庆市公安局“互联网+”民生警务统一支付服务。 | 原有统一支付并非新国标非税，且仅支持线上支付。本次将按照新国标非税要求升级统一支付，并整合户政窗口、车管所等渠道的非税支付。 |
| 5 | 自助一体机 | 通过部署警务综合服务一体机，借助互联网+可信身份认证技术，通过人脸识别和刷身份证，认证便捷快速，在确保本人操作的前提下，做到信息公开，证明材料打印快捷。 | 利旧 |
| 6 | 综合审批模块 | 服务后台，对没有独立业务办理系统的部门，可以直接在电脑端的审批系统中完成事项内部审批环节。 | 利旧 |
| 7 | 短信模块 | 通过短信平台发送手机短信告知用户。 | 下线，使用渝快办消息提醒能力。 |
| 8 | 移动综合审批APP | 将综合审批系统的常用功能搬到手机端（即移动警务终端），使民警处理综合审批系统业务时摆脱时间和空间的限制，方便民警工作。主要建设内容有消息提醒、办件审批、办件查询、系统公告、可视化统计分析、每日办件、注册认证用户日报表推送等功能。 | 下线 |
| 9 | 邮寄服务 | 实现与邮政EMS系统对接，可将办理事项人员自行填写的相关邮寄信息推送至邮政EMS系统。实现对EMS邮寄员身份信息核验等功能。 | 渝快办暂无邮寄服务能力，利旧 |
| 10 | 综合受理模块 | 整合窗口资源，实行一窗受理、集成服务，通过录入用户信息、上传附件材料，实现业务的窗口受理。业务受理成功后，将会把办件推送给不同的业务系统或公安网审批系统，由民警进行审批。 | 后台能力，利旧 |
| 11 | 事项服务模块 | 通过后台实现对事项名称、办理流程、申请材料、收费信息、设定依据等信息维护。 | 原有事项服务模块未按照国家、公安部公共服务事项的要求建设，仅支持简单办事指南信息维护，缺少事项管理审批流程，且缺少主项、子项等国家要求字段上的信息。 |
| 12 | 消息推送服务 | 统一推送渠道，为内部渠道和第三方平台提供的统一的推送服务。推送方式主要包括短信、站内信、微信消息、APP消息等。 | 下线，使用渝快办消息提醒能力。 |
| 13 | 治安户政业务 | 包括了户口申报、户口迁入、户口迁出、市县内迁移、户口注销、立分户、证件办理、便民查询等业务办理的在线预约和在线办理进度查询及相关办理费用在线支付；治安包括养犬登记、娱乐场所备案、公章刻制备案、保安业登记、危险化学品登记、爆炸物品、管制器械等事项的告知办理。共115项事项，跑0次8项，跑一次65项，42项告知。 | 跑0次8项利旧，本次应用建设将在原有建设基础上迭代升级，将65项跑一次变更为跑0次，并新建44项跑0次事项。 |
| 14 | 交管类业务建设 | 包括变更联系方式、补换领机动车行驶证、补领机动车检验合格标志等161项事项办理。其中跑0次50项，跑一次1项，查询类32项，告知类63项，预约类15项。 | 跑0次50项，跑一次1项，查询32项利旧，本次应用建设将在原有基础上将17项告知升级为跑0次，并新建26项跑0次业务。 |
| 15 | 出入境类业务建设 | 包括往来港澳通行证签注、往来台湾通行证签注、前往国外办证签注、涉外邀请单位备案、外国人等业务办理的在线预约和在线办理进度查询及相关办理费用在线支付。办事事项36项，跑0次8项，跑1次0项。 | 本次将新建10项跑0次，3项跑1次业务。 |
| 16 | 其他警种类业务建设 | 包括网安、警令部、督察、监管、水警、法制、机场分局等相关警种各类业务的在线办理和操作指南。共计12项，跑0次4项，跑1次3项。 | 利旧 |
| 17 | 高频业务办理 | 开具无犯罪记录证明、户口登记项目变更/更正证明、注销户口证明、临时身份证明 。 | 开具无犯罪记录证明将按照公安部的要求对后台系统进行升级迭代，其他内容将利旧。 |
| 18 | 其他业务办理 | 印章刻制申请、电子货车通行证办理、电子保安员证申领、身份证遗失补换领。 | 利旧 |
| 19 | 警方热力图十五分钟便民圈 | 服务地点展示、智能搜索、警务热力图、地理位置导航、事项办理导航等功能。 | 下线，使用渝快办政务服务地图能力。 |
| 20 | 大数据可视化分析 | 实现多数据源配置、数据元建设、数据抽取、数据清洗、数据转换、数据加载、数据处理等大数据处理能力，及办事民警全息画像分析、办事民警绩效管理分析、最佳最差办事分析、市民全息画像分析、市民行为画像分析等大数据可视化分析展示功能。 | 后台能力，利旧 |
| 21 | 交巡警综合业务审核 | 原平台重构完成后，上线死亡驾驶人驾驶证注销、网上补领机动车电子信息卡、补领电动自行车车牌、申领免检车申领检验合格标志、重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习、交管故障上报等业务，在审核系统中完成审核受理 | 新增 |
| 22 | 互联网故障申报 | 为全市驾驶人考场、检测站、社会服务站、保险公司、等社会服务单位提供交巡警业务故障的上报渠道 | 新增 |
| 23 | 档案影像化 | 实现全市影像化资料的审核、汇聚与共享 | 新增 |

与业务部门系统的关系

“法治·警快办”应用将建设交巡警、户政、治安、出入境等警种相关的民生服务业务，将与以上警种民生服务业务系统对接，需要对接的系统有户政人口系统、交巡警网申平台、养犬管理系统、出入境统一平台，由警种民生服务业务系统对本次新建的业务进行受理、审批、审结操作，并由对应系统将审批结果数据传递至“法治·警快办”应用。

技术路线

系统要求采用JAVA技术平台，实现跨平台运行，采用互联网主流的分布式及容器化设计理念；技术架构设计要实现业务微服务化、部署容器化、前端展示分层多终端化；要求支持分布式缓存机制，保证多平台访问和操作的快速响应；核心子系统要实现自定义插件的方式进行功能或业务上灵活扩展，而无需对整个平台进行重构或核心代码的改动；最大程度减轻系统迭代风险；对服务接口要能够实现可伸缩，支持快速迭代开发。具体技术要求如下：

（1）扩展接口：基于 Web Service 为主的主流接口模式。

（2）安全发布：符合 HTTP 或者 HTTPS 的安全架构。

（3）操作系统：适配国产操作系统。

（4）数据库要求：适配国产数据库。

（5）中间件要求：适配国产中间件。

（6）浏览器要求：系统在建设时应充分考虑市场浏览器的版本多样性问题，需支持国产浏览器，及常用浏览器（如：IE浏览器、Edge浏览器，360浏览器、谷歌浏览器等），且当用户使用的浏览器版本不适合时建议为用户提供浏览器版本提示语，从而建立良好的用户体验。

应用详细设计方案

标准规范建设

需制定的行业统一技术标准和管理规范

本次不涉及

应用开发中需要遵从的国家、地方信息化标准规范和相关行业标准规范

（1）《重庆市公安局信息系统数据标准化工作实施办法（试行）》；

（2）《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；

（3）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

（4）《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）；

（5）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（6）《信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则》（GB/T 20009-2019）；

（7）《信息技术云计算云服务质量评价指标》（GB/T 37738-2019）；

（8）《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）；

（9）《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）；

（10）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

（11）《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

（12）《网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）；

（13）《网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

（14）《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）；

（15）《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；

（16）《“渝快政”安全编码规范》；

（17）《“渝快政”应用接入管理规范》；

（18）《重庆市公共数据分类分级指南2.0（试行）》；

（19）《重庆市数据仓建设实施指南(试行)》；

（20）《渝快办”平台政务服务事项配置规范》；

（21）《数字重庆“三级平台”对接规范》；

（22）《重庆市公共数据归集规范（试行）》。

应用开发配套管理制度

（1）建立审办分离和跨层级核查机制

将公安户政事项审批和办理分离，探索由群众提交的办事申请和相关材料，改为区县公安局受理审批，派出所核查反馈和业务办理，进一步精简证明材料，提高办事效率，减轻基层负担，为群众提供高效服务。

（2）建立政务服务全流程监督考核机制

发布《重庆市公安机关2024年绩效考评方案（区县）（渝公发〔2024〕2号）》，建立健全线上受理登记、分类交办、跟踪督办、反馈评价、绩效考核、责任追究等全流程办事制度，开通公安政务服务线上反映窗口，为企业群众提供全天候咨询、投诉服务，全面提升公安政务服务质量。

应用系统设计

应用系统迭代升级

公安政务服务“全程网办”

车驾管服务“全程网办”

业务拆解

通过“渝快办”统一入口，并通过“一站式”办理方式对交管领域事项进行流程优化，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将交管相关50项业务变更为“全程网办”。

表 18车驾管业务“全程网办”业务拆解表

| 序号 | 主项名称 | 办理项名称 | 办理深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车险理赔申报 | 人保财险 | 全程网办 |
| 2 | 车险理赔申报 | 太保财险 | 全程网办 |
| 3 | 车险理赔申报 | 平安财险 | 全程网办 |
| 4 | 车险理赔申报 | 国寿财险 | 全程网办 |
| 5 | 车险理赔申报 | 大地财险 | 全程网办 |
| 6 | 车险理赔申报 | 阳关财险 | 全程网办 |
| 7 | 车险理赔申报 | 中华联合 | 全程网办 |
| 8 | 车险理赔申报 | 天安财险 | 全程网办 |
| 9 | 车险理赔申报 | 太平财险 | 全程网办 |
| 10 | 车险理赔申报 | 安诚财险 | 全程网办 |
| 11 | 车险理赔申报 | 利宝财险 | 全程网办 |
| 12 | 车险理赔申报 | 永安财险 | 全程网办 |
| 13 | 车险理赔申报 | 渤海财险 | 全程网办 |
| 14 | 车险理赔申报 | 安盛天平 | 全程网办 |
| 15 | 车险理赔申报 | 永诚财险 | 全程网办 |
| 16 | 车险理赔申报 | 华安财险 | 全程网办 |
| 17 | 车险理赔申报 | 都邦财险 | 全程网办 |
| 18 | 车险理赔申报 | 国任财险 | 全程网办 |
| 19 | 车险理赔申报 | 锦泰财险 | 全程网办 |
| 20 | 车险理赔申报 | 华泰财险 | 全程网办 |
| 21 | 车险理赔申报 | 亚太财险 | 全程网办 |
| 22 | 车险理赔申报 | 英大财险 | 全程网办 |
| 23 | 车险理赔申报 | 大家财险 | 全程网办 |
| 24 | 车险理赔申报 | 富邦财险 | 全程网办 |
| 25 | 车险理赔申报 | 众城财险 | 全程网办 |
| 26 | 车险理赔申报 | 泰康在线 | 全程网办 |
| 27 | 驾驶证业务通办 | 考试预约取消 | 全程网办 |
| 28 | 驾驶证业务通办 | 驾驶人满分学习申请 | 全程网办 |
| 29 | 驾驶证业务通办 | 驾驶人恢复驾驶资格考试申请 | 全程网办 |
| 30 | 驾驶证业务通办 | 驾驶人记分 | 全程网办 |
| 31 | 驾驶证业务通办 | 驾驶人管理部门查询 | 全程网办 |
| 32 | 行驶证管理服务 | 机动车管理部门查询 | 全程网办 |
| 33 | 行驶证管理服务 | 网上补领机动车电子信息卡 | 全程网办 |
| 34 | 行驶证管理服务 | 补领电动自行车车牌 | 全程网办 |
| 35 | 驾驶证业务通办 | 规费缴纳 | 全程网办 |
| 36 | 交通秩序管理 | 网点查询 | 全程网办 |
| 37 | 驾驶证业务通办 | 罚款缴纳 | 全程网办 |
| 38 | 行驶证管理服务 | 网办进度查询 | 全程网办 |
| 39 | 行驶证管理服务 | 重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习 | 全程网办 |
| 40 | 交通设施综合管理 | 交管故障上报 | 全程网办 |
| 41 | 交通秩序管理 | 红色货车通行证续办 | 全程网办 |
| 42 | 交通秩序管理 | 黄色货车通行证续办 | 全程网办 |
| 43 | 交通秩序管理 | 个人白色通行证办理 | 全程网办 |
| 44 | 交通秩序管理 | 单位白色通行证办理 | 全程网办 |
| 45 | 交通秩序管理 | 单位绿A通行证办理 | 全程网办 |
| 46 | 交通秩序管理 | 单位绿B通行证办理 | 全程网办 |
| 47 | 交通秩序管理 | 高速公路备案通行办理 | 全程网办 |
| 48 | 交通秩序管理 | (全市)危化品通行证办理 | 全程网办 |
| 49 | 交通秩序管理 | 涪陵区危化品通行证办理 | 全程网办 |
| 50 | 交通秩序管理 | 单位不定号通行证变更 | 全程网办 |

业务流程图

图 14车驾管业务“全程网办”业务流程图

流程描述

（1）用户

申请阶段：登录“渝快办”、根据业务要求提交办事信息、材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至交巡警总队网办中心，同时接收交巡警总队网办中心反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至三级治理中心。

（4）交巡警总队网办中心

在交巡警总队网办中心中审核、审批用户的申请，并登记制证，若需要邮寄证件，通过邮政寄递方式，把证件邮寄至用户指定位置。

优化说明

对原有交巡警支大队审批的业务，改由交巡警总队网办中心受理、审批、登记制证，通过与市财政非税收缴系统对接实现线上费用支付，通过与邮政系统对接，实现邮政领取材料，最终实现办件信息在线流转，审批环节精简，提高审批效率，减轻基层负担。

数据流图

图 15车驾管业务“全程网办”数据流程图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递交管网申平台，民警完成相关操作后，交管网申平台再将相关处理结果信息再传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

车险理赔查询

用户可通过车辆理赔查询查询用户本人车辆的保险理赔进度，通过与各个保险公司的理赔数据对接，实现用户实时查询理赔信息，共需对接26家保险公司，具体的保险公司名单如下：人保财险、太保财险、平安财险、国寿财险、大地财险、阳关财险、中华联合、天安财险、太平财险、安诚财险、利宝财险、永安财险、渤海财险、安盛天平、永诚财险、华安财险、都邦财险、国任财险、锦泰财险、华泰财险、亚太财险、英大财险、大家财险、富邦财险、众城财险、泰康在线。

对接方式

通过API接口的方式与26家保险公司对接。用户在“渝快办”填写对应的车辆信息，选择保险公司后，即可将车主、车辆信息传递至保险公司系统，由保险公司系统返回对应的车辆理赔信息和链接，链接即可展示该车辆的相关理赔信息。

技术描述

向各保险公司发送查询请求，保险公司返回URL 会携带 caseid,usr_token作为参数 例如：https://url？caseid=xxx&usr_toke=xxx

各保险公司根据获取的caseid获取各指定跳转页面，并根据usr_token获取用户信息，如果用户存在即正常处理，如果不存在，根据获取的用户信息自动注册。根据获取的页面和用户信息，跳转至对应的查询页面，并向用户展示该页面。

罚款缴纳

处罚决定书查询：按照新国标非税缴纳要求，对罚款缴纳进行改造，通过与财政系统、银行业务系统对接，群众输入或扫描处罚决定书编号，通过网审平台自动查询出当前处罚决定书所需缴纳的罚款金额和滞纳金。

网办进度查询

对网办进度查询业务进行升级，将原有通过交巡警总队互联网端业务系统获取办件状态信息改为了，经由“渝快办”将查询请求传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统向交巡警网申平台发起查询请求，网申平台将查询结果返回后，公安业务审批系统通过三级治理中心将结果在“渝快办”对群众进行展示。将原有数据通过交巡警总队将业务数据摆渡至互联网改为统一由公安业务审批系统负责数据的跨网交互，由公安业务审批系统统一负责整个业务的交互的数据安全保障工作，确保数据安全。

驾驶证业务

（1）驾驶人考试预约取消办理

在线办理驾驶人考试预约取消办理申请：驾驶人通过 “交巡警业务”专区的“驾驶人考试预约取消”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、原因、考试科目等信息，在线进行预约取消办理。

（2）驾驶人满分学习申请

在线办理驾驶人满分学习办理申请：驾驶人通过“交巡警业务”专区的“驾驶人满分学习申请”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、预约时间等信息，在线进行预约办理。

（3）驾驶人恢复驾驶资格考试申请

在线办理驾驶人恢复驾驶资格考试办理申请：驾驶人通过“交巡警业务”专区的“驾驶人恢复驾驶资格考试”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、预约时间等信息，在线进行预约办理。

（4）死亡驾驶人驾驶证注销

该事项是针对驾驶人死亡由代理人主动在渝快办上申请的驾驶证注销业务，代理人通过“渝快办”平台网上申请后，将信息导入公安网重庆交巡警综合业务系统，各驾驶人管理部门在公安网重庆交巡警综合业务系统下载申请信息并打印死亡证明，公安部公安交通管理综合应用平台（以下简称“六合一系统”）系统进行办理注销。

（5）驾驶人记分查询

对驾驶人记分查询升级，将原有的跨网数据交互改为公安业务审批系统完成，群众绑定驾驶证后即可查询驾驶人的基本信息和记分状态。

（6）驾驶证管理部门查询

驾驶人计分查询：车主通过“交巡警业务”专区的“驾驶人管理部门查询”功能，填写驾驶人姓名、身份证号码等信息，在线进行驾驶人计分查询，系统自动将驾驶人计分情况返回。

机动车业务

（1）补领机动车电子信息卡

申请人可通过平台换领重庆市注册登记的机动车交通信息卡，仅支持本人换领，换领费用线上直接支付，换领后的交通信息卡通过邮寄方式送到申请指定地址。

（2）补领电动自行车车牌

为解决群众在办理补领电动自行车号牌业务中，准备申请资料多次跑，多处跑的问题，市公安局推出“补领电动自行车号牌一件事”（PC端全程网办）便民措施。申请人在平台阅读申请说明后——审核申请人身份是否是本人——通过交巡警后台数据库核查车主名下是否有属于车主本人的国标电动自行车，是否符合补换条件，对于名下有多辆的，推送给车主选择——车主选择需要补牌的电动车——录入邮寄地址、收件人电话等信息——提交申领。

（3）机动车管理部门查询

申请人可以通过平台查询重庆注册登记的车辆管理部门信息，仅限申请人查询本人名下车辆的管理部门。

交管便民服务

（1）规费缴纳

按照新国标非税缴纳要求，对罚款缴纳进行改造，通过与财政系统、银行业务系统对接，用户可通过业务流水号查询待缴规费订单进行线上规费缴纳。

（2）网点查询

对原有网点查询业务进行升级，改由“公安业务审批系统直接与交巡警网申平台对接，网申平台直接维护车管所的信息和内容，更新后的数据直接传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统将办件信息传递至公安网。

（3）重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习

重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习：车主通过“交巡警业务”专区的“重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习”功能，在线进行重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习。

（4）交管故障上报

社会服务站上报在日常业务办理时遇到的故障、查询处置办法、查看解决进度及指导意见。

交通秩序业务

红色货车通行证续办

接收“渝快办”传递的红色货车通行证续办申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

黄色货车通行证续办

接收“渝快办”传递的黄色货车通行证续办申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

个人白色通行证办理

接收“渝快办”传递的个人白色货车通行证办理申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

单位白色通行证办理

接收“渝快办”传递的单位白色货车通行证办理申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

单位绿 A 通行证办理

接收“渝快办”传递的单位绿A通行证申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

单位绿B通行证办理

接收“渝快办”传递的单位绿B通行证申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

高速公路备案通行办理

接收“渝快办”传递的高速公路备案通行办理申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

（全市）危化品通行证办理

接收“渝快办”传递的（全市）危化品通行证办理申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

涪陵区危化品通行证办理

接收“渝快办”传递的涪陵区危化品通行证办理申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

单位不定号通行证变更

接收“渝快办”传递的单位不定号通行证变更申请信息，将申请信息传递至重庆市交警综合业务系统，重庆市交警综合业务系统审批完成后，将对应的审批状态和结果回传至“警快办”，“警快办”将对应的审批结果回传至“渝快办”。

车驾管数据调用监测

车驾管数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

车驾管数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

车驾管业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

车驾管精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全管理中心提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

车驾管业务日志数据服务

对通过应用中间件调用车驾管内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供车驾管的数据进行审计。审计业务项包括：车险理赔查询、机动车业务、驾驶证业务、交管便民服务等。审计数据元素内容包括：用户信息、企业信息、申请人信息、审批人信息、应用信息、事件办理信息、办理时间等应用业务信息日志。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于车驾管应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对车驾管数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

系统接口

对接EMS系统

通过邮政上门取件和送件上门实现“全程网办”，达到群众办事不跑路。上门取件需要重新对接邮政接口，送件上门可利用“警快办”1期已完成的邮寄功能。

接EMS上门取件接口

对接EMS系统下单取号系统，实现交巡警总队将材料邮寄至群众指定地址的下单操作。群众足不出户即可领取相关证件。

对接市财政非税收缴国标系统

与市财政非税收入收缴电子化系统对接，实现身份证补换领等涉及非税收缴事项的网上在线支付。

对接电子票据系统

与电子票据系统对接，实现电子票据在线开具，用户线上支付成功后，即可通过电子票夹查看电子票据，同时也可支持保存电子票据。

对接电子签名系统

与电子签名系统对接，实现用户办理事项时的签名经过电子签名系统生成后，确保签名可溯源、安全、完整。

对接车辆信息校验接口

对接公安车辆信息数据，完成用户办理业务前的车辆信息绑定操作，以满足办理事项过程中由本人办理本人相关的车辆业务。

对接驾驶证信息校验接口

对接公安驾驶证信息数据，完成用户办理业务前的驾驶证信息绑定操作，以满足办理事项过程中由本人办理本人相关的驾驶证业务。

对接消息通知平台

（1）对接短信平台

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

部署方式

互联网端部署在政务云，后台审批部署在公安信息网。

“渝快办”发布方案

申报页面全部接入“渝快办”，“渝快办”完成申请信息收集，将申请信息通过接口传递三级治理中心再到公安业务审批系统，由公安业务审批系统将申请信息传递至业务系统，业务系统审批通过后，将对应的状态或结果传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统再将相应的信息通过三级治理中心推送至“渝快办”，“渝快办”再将状态或结果告知申请人。

提交业务接口

用于接收“渝快办”提交的办事办件信息，主要包含事项名称、申报方式、受理部门、办件编号、服务对象类型、申请人姓名、申请人证件号、申请人联系电话、申请人联系地址、企业名称、警种、办件提交时间、业务超期时间、是否邮寄、承诺办理期限、申报材料数组、材料信息等，同时根据调用结果返回成功或失败状态。

提交办理过程信息接口

将公安业务审批系统接收到业务系统更新的办件状态推送至三级治理中心，再推送至“渝快办”系统，具体包含“补齐补正”、“进入审批流程”、“审批通过同意办理”、“符合当场办理”等审批过程状态。

补齐补正接口

当“渝快办”接收到办件过程“补充材料”状态后，即可通知申请补充材料，申请补充材料完成后，补充的材料信息将通过补齐补正接口传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统分发至业务系统。

解除补齐补正接口

若申请人超过一定时间未在“渝快办”补齐补正材料信息，将由“渝快办”调用解除补齐补正接口，解除当前业务补齐补正状态。

业务办结接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的办结状态推送至三级治理中心，再推送至“渝快办”系统，具体为“已办结”状态。

业务不予受理接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的不予受理状态推送至三级治理中心，再推送至“渝快办”系统，具体为“不予受理”状态。

户政管理服务“零材料办”

业务拆解

通过“渝快办”统一入口，根据不同的业务场景、不同的申请人群、不同的受理进行业务拆解，将户政领域的业务拆分形成87项办理项，具体详情如下：

表 19户政业务“零材料办”业务拆解

| 序号 | 主项名称 | 子项名称 | 办理项名称 | 办理深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 夫妻投靠落户 | 零材料办 |
| 2 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 父母投靠子女落户 | 零材料办 |
| 3 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 未成年子女投靠父母落户 | 零材料办 |
| 4 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 成年子女投靠父母落户 | 零材料办 |
| 5 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户 | 零材料办 |
| 6 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 兄弟姐妹投靠落户 | 零材料办 |
| 7 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户 | 零材料办 |
| 8 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户 | 零材料办 |
| 9 | 户口迁移审批 | 务工经商 | 务工落户 | 零材料办 |
| 10 | 户口迁移审批 | 务工经商 | 投资创业落户 | 零材料办 |
| 11 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 高层次人才落户 | 零材料办 |
| 12 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 学历（职称、技能）人才落户 | 零材料办 |
| 13 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 受表彰人才落户 | 零材料办 |
| 14 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 在校大中专学生落户 | 零材料办 |
| 15 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生毕业就业落户 | 零材料办 |
| 16 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生毕业（结业）未就业回原籍落户 | 零材料办 |
| 17 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生退学回原籍落户 | 零材料办 |
| 18 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生开除学籍回原籍落户 | 零材料办 |
| 19 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生转学落户 | 零材料办 |
| 20 | 户口迁移审批 | 购房落户 | 购买成套住房落户 | 零材料办 |
| 21 | 户口迁移审批 | 工作调动落户 | 在编工作人员（公务员）国企职工落户 | 零材料办 |
| 22 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 现役军人随军家属落户 | 零材料办 |
| 23 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 搬迁安置落户 | 零材料办 |
| 24 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 城镇地区有合法稳定住所落户 | 零材料办 |
| 25 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 宗教教职人员落户 | 零材料办 |
| 26 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 农村分户 | 零材料办 |
| 27 | 户口登记 | 出生登记 | 国内婚生婴儿出生登记 | 零材料办 |
| 28 | 户口登记 | 出生登记 | 国内非婚生婴儿出生登记 | 零材料办 |
| 29 | 户口登记 | 出生登记 | 国外婚生婴儿出生登记 | 零材料办 |
| 30 | 户口登记 | 出生登记 | 国外非婚生婴儿出生登记 | 零材料办 |
| 31 | 户口登记 | 无户口人员登记户口 | 社会福利机构抚养弃婴儿童落户 | 零材料办 |
| 32 | 户口登记 | 无户口人员登记户口 | 迁出未落户人员恢复户口 | 零材料办 |
| 33 | 户口登记 | 转业安置落户 | 退役士兵安置落户 | 零材料办 |
| 34 | 户口登记 | 转业安置落户 | 军队转业干部安置落户 | 零材料办 |
| 35 | 户口登记 | 转业安置落户 | 军休干部安置落户 | 零材料办 |
| 36 | 户口登记 | 转业安置落户 | 军队复员干部安置落户 | 零材料办 |
| 37 | 户口登记 | 转业安置落户 | 军队无军籍退休退职职工安置落户 | 零材料办 |
| 38 | 户口登记 | 转业安置落户 | 退役军人随调随迁家属安置落户 | 零材料办 |
| 39 | 户口登记 | 收养登记 | 收养登记 | 零材料办 |
| 40 | 户口注销 | 死亡注销户口 | 国境内死亡注销 | 零材料办 |
| 41 | 户口注销 | 死亡注销户口 | 国境外死亡注销 | 零材料办 |
| 42 | 户口注销 | 死亡注销户口 | 宣告死亡注销 | 零材料办 |
| 43 | 户口注销 | 出国境定居注销户口 | 出国定居注销 | 零材料办 |
| 44 | 户口注销 | 出国境定居注销户口 | 赴港澳台定居注销 | 零材料办 |
| 45 | 户口注销 | 出国境定居注销户口 | 自行取得港澳台居民身份注销 | 零材料办 |
| 46 | 户口注销 | 加入外国国籍并自动丧失中国国籍注销户口 | 退出国籍注销 | 零材料办 |
| 47 | 户口注销 | 加入外国国籍并自动丧失中国国籍注销户口 | 丧失国籍注销 | 零材料办 |
| 48 | 户口注销 | 加入外国国籍并自动丧失中国国籍注销户口 | 被外国人收养注销 | 零材料办 |
| 49 | 户口注销 | 虚假重复户口注销 | 虚假重复户口注销 | 零材料办 |
| 50 | 户口注销 | 违法违规户口注销 | 违法违规户口注销 | 零材料办 |
| 51 | 户口登记主项信息变更 | 变更与户主关系 | 变更与户主关系 | 零材料办 |
| 52 | 户口登记主项信息变更 | 变更更正公民身份号码 | 变更更正公民身份号码 | 零材料办 |
| 53 | 户口登记主项信息变更 | 变更更正姓名 | 变更更正姓名 | 零材料办 |
| 54 | 户口登记主项信息变更 | 变更更正性别 | 变更更正性别 | 零材料办 |
| 55 | 户口登记主项信息变更 | 更正出生日期 | 在职干部更正出生日期 | 零材料办 |
| 56 | 户口登记主项信息变更 | 更正出生日期 | 普通居民更正出生日期 | 零材料办 |
| 57 | 户口登记主项信息变更 | 变更更正民族 | 变更民族成份 | 零材料办 |
| 58 | 户口登记主项信息变更 | 变更更正民族 | 更正民族成份 | 零材料办 |
| 59 | 户口登记非主项信息变更 | 变更身高 | 变更身高 | 零材料办 |
| 60 | 户口登记非主项信息变更 | 更正血型 | 更正血型 | 零材料办 |
| 61 | 户口登记非主项信息变更 | 变更宗教信仰 | 变更宗教信仰 | 零材料办 |
| 62 | 户口登记非主项信息变更 | 变更服务处所 | 变更服务处所 | 零材料办 |
| 63 | 户口登记非主项信息变更 | 变更曾用名 | 变更曾用名 | 零材料办 |
| 64 | 户口登记非主项信息变更 | 变更职业 | 变更职业 | 零材料办 |
| 65 | 户口登记非主项信息变更 | 更正出生地 | 更正出生地 | 零材料办 |
| 66 | 户口登记非主项信息变更 | 更正籍贯 | 更正籍贯 | 零材料办 |
| 67 | 户口登记非主项信息变更 | 户成员关系调整 | 户主变更 | 零材料办 |
| 68 | 户口登记非主项信息变更 | 变更更正其他项目 | 变更更正婚姻状况 | 零材料办 |
| 69 | 户口登记非主项信息变更 | 变更更正其他项目 | 变更更正文化程度 | 零材料办 |
| 70 | 户口登记非主项信息变更 | 变更更正其他项目 | 变更兵役状况 | 零材料办 |
| 71 | 其他户口登记服务事项 | 开具户籍类证明 | 户籍信息证明 | 零材料办 |
| 72 | 其他户口登记服务事项 | 开具户籍类证明 | 户口登记项目内容变更更正证明 | 零材料办 |
| 73 | 其他户口登记服务事项 | 开具户籍类证明 | 注销户口证明 | 零材料办 |
| 74 | 其他户口登记服务事项 | 开具户籍类证明 | 亲属关系证明 | 零材料办 |
| 75 | 其他户口登记服务事项 | 开具户籍类证明 | 律师出具户籍信息证明 | 零材料办 |
| 76 | 其他户口登记服务事项 | 户口簿换补领 | 居民户口簿换补领 | 零材料办 |
| 77 | 居民身份证（含临时身份证）业务 | 居民身份证换领 | 居民身份证换领 | 零材料办 |
| 78 | 居民身份证（含临时身份证）业务 | 居民身份证补领 | 居民身份证补领 | 零材料办 |
| 79 | 居民身份证（含临时身份证）业务 | 临时居民身份证申领 | 临时居民身份证申领 | 零材料办 |
| 80 | 居民身份证（含临时身份证）业务 | 居民身份证挂失申报 | 居民身份证挂失申报 | 零材料办 |
| 81 | 居民身份证（含临时身份证）业务 | 居民身份证解除挂失 | 居民身份证解除挂失 | 零材料办 |
| 82 | 居住证业务 | 居住证申领 | 居住证申领 | 零材料办 |
| 83 | 居住证业务 | 居住证换领 | 居住证换领 | 零材料办 |
| 84 | 居住证业务 | 居住证补领 | 居住证补领 | 零材料办 |
| 85 | 居住证业务 | 居住证签注 | 居住证签注 | 零材料办 |
| 86 | 居住证业务 | 居住证地址变更 | 居住证地址变更 | 零材料办 |
| 87 | 事项查询业务 | 规范汉字查询 | 规范汉字查询 | 零材料办 |

业务流程图

图 16户政业务“全程网办”业务流程图

流程描述

（1）用户

申请阶段：登录“渝快办”、根据业务要求提交办事信息、材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料，若符合办理条件，确认邮寄信息，并将材料邮寄至派出所。

办结阶段：签收确认邮寄材料，并确认证件是否有误，若信息有误需在14个工作日向受理公安机关提出。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至各业务系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至三级治理中心通过“渝快办”向用户展示。

（4）区县公安局

负责在公安人口系统中审核、审批用户的申请，主要审批用户是否满足办事条件，申请材料是否齐全和满足要求，并将审批结果和意见传递至公安业务审批系统。

（5）派出所

接收到用户邮寄的材料原件后，再次审核材料原件是否服务要求，若符合要求，则需登记制证，并将制作完成后的材料和原有材料邮寄至用户指定地点；若不符合要求，则需将用户邮寄的材料原件邮寄至用户指定地点。并在公安人口系统中完成对应的办件审批操作。

优化说明

原有业务流程派出所受理、办理户口政务服务事项，区县公安局审批户口政务服务事项，存在审批周期长，基层业务压力大等问题，对原有流程进行优化调整，改由区县公安服务受理、审批，派出所登记制证，通过“IRS”系统实现跨部门证照共享，通过与市财政非税收缴系统对接实现线上费用支付，通过与邮政系统对接，实现邮政领取材料，最终实现办件信息在线流转，审批环节精简，提高审批效率，减轻基层负担。

数据流图

图 17户政业务“零材料办”数据流程图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递至公安人口系统，民警完成相关操作后，公安人口系统再将相关处理结果信息再传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

户口迁移审批

家庭成员投靠落户

（1）夫妻投靠落户

夫妻投靠迁入户口，到被投靠方户口所在地户口登记机关办理。符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。

（2）父母投靠子女落户

父母投靠子女迁入户口，到被投靠方户口所在地户口登记机关办理。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。

（3）未成年子女投靠父母落户

本市户口居民可向户口所在地派出所申请未成年（不满18周岁）子女投靠迁来落户。其中，父母离婚的，只能投靠直接抚养的父或母落户。申请在学生集体户口或消失废名地址或已卖住房上落户的，派出所不予受理。

（4）成年子女投靠父母落户

本市户口成年子女与城镇地区有合法稳定住所的父母共同居住生活的，可申请投靠父母迁来落户。

（5）现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户

本市户口入伍的现役军人的配偶，在军人入伍前户口所在地有合法产权住房且实际居住生活的，可以向现役军人入伍前户口地派出所申请夫妻投靠落户。但军人配偶已随军户的，申请落户不予受理（军人服现役所在地发生变动的除外。

准予未成年子女随迁落户。

实际居住时限由区县文件规定。

（6）兄弟姐妹投靠落户

本市户口成年人与城镇地区有合法稳定住所的兄弟姐妹同住生活的，可申请兄弟姐妹投靠落户。投靠人信息由申请人自行填写，其中联系电话非必填，其他信息均必填，关系字典项需审核，投靠人通过身份证号校验是否符合市内户籍要求，必须为市内户口投靠。

（7）祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户

祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户事项，进入申报页面后，需按照页面提示填写申报信息及上传相应的证明材料，申请信息包括：投靠人姓名、投靠人公民身份证号、投靠人联系电话、与被投靠人关系等。

（8）孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户

孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户事项，进入申报页面后，需按照页面提示填写申报信息及上传相应的证明材料，申请信息包括：投靠人姓名、投靠人公民身份证号、投靠人联系电话、与被投靠方户主的关系等。

务工经商

（1）务工落户

在本市务工和参加养老保险达到相应年限（主城都市区：主城区满3年、主城区外的其他地区满2年；渝东北和渝东南城镇群：满3年，其中在市级以上工业园就业的满1年）的人员，可向迁入地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、年老父母迁来城镇地区落户。

本市户籍人员市内市外务工年限可叠加计算;市外户籍人员在本市务工年限可累积计算。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了务工迁移落户政策的，可从其规定。

（2）投资创业落户

在本市主城区投资创业达到1年以上或本市其他地区投资创业，可向迁入地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、年老父母迁来城镇地区落户。

投资创业应具有法定证照和稳定住所。

年限按市场监管部门核发的营业执照上登记的成立（或注册）日期起算。

不受参加本市养老保险限制；在本市主城区内迁移落户不受投资创业年限制。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了投资创业迁移落户政策的，可从其规定。

引进人才落户

（1）高层次人才落户

本市引进的持有效《重庆英才服务卡（A/B）》（含电子卡）的人才，可向落户地(主要包括居住地、工作地）派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女（但持A卡的，放宽到子女）、父母迁来城镇地区落户。

不受参加本市养老保险和就业的限制。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了高层次人才迁移落户政策的，从其规定。

（2）学历（职称、技能）人才落户

在本市就业的专科毕业以上学历、初级以上专业技术职称人员以及具有高级工以上职业资格或相应职业技能等级人员，可向落户地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、父母迁来城镇地区落户。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了引进相关人才迁移落户政策的，可从其规定。

（3）受表彰人才落户

受到省（部）级以上授予勋章、荣誉称号和表彰奖励的获得者，受到本市区县级及以上各级人民政府授予荣誉称号的农民工，可向落户地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、父母迁来城镇地区落户。

不受参加本市养老保险和在本市就业的限制。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了引进受表彰人才迁移落户政策的，可从其规定。

学生落户

（1）在校大中专学生落户

本市普通高等学校、中等职业学校（含普通中等专业学校、技工学校、职业高级中学，简称中职校）学生（简称大中专学生）在校就读期间，可自愿选择将户口迁往学校学生集体户落户。其中，本市农村地区户口在校学生还可选择申请迁到户口所在地城镇地区落户。

大中专学生在就读期间申请户口从学生集体户迁出的，不予受理，但转学、退学、开除学籍和休学不再复学的除外。

（2）大中专学生毕业就业落户

在本市就业的高校毕业生和本市中等职业学校应届毕业生，可向就业落户地派出所申请将户口迁来城镇地区落户。

非本市中等职业学校应届毕业生，在本市务工经商申请落户的，应符合相应的务工和参加社保年限条件，才能办理到本市落户；不应按应届毕业生就业落户办理。

（3）大中专学生毕业（结业）落户

户口在学校学生集体户的大中专学生毕业或结业的，户口可迁回原籍落户，也可按现行户口迁移政策规定迁到实际居住地、直系亲属户口所在地落户； 其中，可迁回在读时户口迁出的农村地区住址落户的毕业生，仅限于2016年7月22日后毕业的。

回原籍落户包括：回原在校就读时户口迁出住址落户和原户口迁出地的城镇地区落户。如就读时户口迁出住址为无效住址或父母户口发生变化的，不得在原户口迁出住址落户。

（4）大中专学生退学回原籍落户

户口在学校学生集体户的大中专学生退学的，户口可迁回原籍落户，也可按现行户口迁移政策规定迁到实际居住地、直系亲属户口所在地落户； 其中，可迁回在读时户口迁出的农村地区住址落户的毕业生，仅限于2016年7月22日后毕业的。

回原籍落户包括：回原在校就读时户口迁出住址落户和原户口迁出地的城镇地区落户。如就读时户口迁出住址为无效住址或父母户口发生变化的，不得在原户口迁出住址落户。

（5）大中专学生开除学籍回原籍落户

户口在学校学生集体户的大中专学生开除学籍的，户口可迁回原籍落户，也可按现行户口迁移政策规定迁到实际居住地、直系亲属户口所在地落户； 其中，可迁回在读时户口迁出的农村地区住址落户的毕业生，仅限于2016年7月22日后毕业的。

回原籍落户包括：回原在校就读时户口迁出住址落户和原户口迁出地的城镇地区落户。如就读时户口迁出住址为无效住址或父母户口发生变化的，不得在原户口迁出住址落户。

（6）大中专学生转学落户

户口在学校学生集体户的大中专学生因转学就读的，应向就读学校所在地派出所申请落户。

购房落户

（1）购买成套住房落户

在本市城镇地区购买成套住房且实际居住的，可向迁入地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、父母迁来落户。

经产权人签字同意后，准予住房产权人的配偶以购房为由申请落户。

城镇地区成套住房是指具有申请人合法产权的国有土地性质的成套住房；实际居住时限由属地区县（含公安机关）文件规定。

购房落户以产权人本人符合购房落户条件并申请落户为前置；产权人是未成年人的，其户口只能随监护人（直接抚养人）迁移落户。

共有产权住房，经所有产权人同意，只准予其中一个产权人以购房为由申请迁来落户。

本市国家城乡融合发展试验区和市级城乡融合发展先行示范区出台了务工迁移落户政策的，可从其规定。

工作调动落户

（1）在编工作人员（公务员）国企职工落户

本市录用、调任、转任、聘任公务员，录用、聘（任）用、调动、安置、任命的机关事业单位在编工作人员和国有企业职工可向迁入地派出所申请本人及其共同居住生活的配偶、未成年子女、父母可申请迁来落户。

落户地，可选择在合法稳定住所、单位集体户，以及工作单位所在的本市主城区或其他区县内有本人或配偶、父母、子女的合法所有权住房。

其他迁移落户

（1）现役军人随军家属落户

在渝部队现役军人（干部、士官）的配偶、未成年子女、无独立生活能力子女，经部队师（旅）以上单位政治机关批准随军的，可申请到军人部队所在地城镇地区落户。

（2）搬迁安置落户

本市户口居民因易地扶贫、地质灾害避险、水利建设等原因搬迁安置的，由当事人或户主向搬迁后安置地的派出所申请落户。

（3）城镇地区有合法稳定住所落户

本市户口居民在户籍所在区县城镇地区另有合法稳定住所的，可申请落户；

本市主城区户口居民在主城区城镇地区跨区有合法稳定住所且实际居住的，可申请落户。

上述情形准予落户对象为：本人及直系亲属（配偶、子女、父母）。区县（含公安机关）有文件规定的，可从其规定。

区县（含公安机关）对在公租房、廉租房和其他单位、个人经房管部门租赁登记备案的住房等合法稳定住所落户和实际居住时限有文件规定的，可从其规定。

（5）农村分户

寺院、宫观、清真寺、教堂等固定宗教场的宗教教职人员，提供县级以上人民政府宗教事务部门批准的相应担任教职的手续等材料，可申请在所在的宗教场所的集体户落户。

（6）农村分户

农村分户事项，进入申报页面后，需按照页面提示填写申报信息及上传相应的证明材料，申请信息包括：分出户户主姓名、分出户户主公民身份证号、分出户户主联系电话、与被投靠人关系、分出户其他成员信息（不含户主）等。

户口迁出

（1）持准予迁入证明迁出

持有外省（市、区）迁入地县（或市或市辖区）公安机关批准签发的有效户口《准予迁入证明》到本市办理户口迁出的，应向户口所在地派出所申请办理，发给户口迁出人员《户口迁移证》。

（2）大中专学生升学迁出

本市户口居民因到市外全日制普通高等学校、普通中等专业学校、技工学校入学的，可自愿选择将户口迁往学校集体户落户，不需要提供《准予迁入证明》。（说明： 迁往市内高校、中等职业学校落户的，实行网上迁移，不需要办理户口迁出登记。

（3）大中专毕业生迁出

户口在本市高等学校和中等职业学校学生集体户的毕业生，毕业（肄业）后应当向户口所在地派出所申请办理户口迁出。其中，就业的将户口迁往就业地；未就业的（高校毕业生户口可在学校保留2年，2年后应迁出），可迁回原籍落户。 不需要户口《准予迁入证明》。（说明：迁往市内落户的，实行网上迁移，不需要办理户口迁出登记。）

（4）大中专学生转学迁出

户口在学校学生集体户的大中专学生转学的，应向户口所在地派出所提出申请，将户口迁往在读学校落户。  不需要户口《准予迁入证明》（说明： 迁往市内落户的，实行网上迁移，不需要办理户口迁出登记 ）

（5）大中专学生退学休学开除学籍迁出

户口在本市内学校学生集体户的大中专学生，因退学、取消或开除学籍、休学不再复学的，应当在6个月内将户口从学校学生集体户迁出，可迁回原籍落户。不需要户口《准予迁入证明》。（说明：迁往市内落户的实行网上迁移，不需要办理户口迁出登记

户口登记

出生登记

（1）国内婚生婴儿出生登记

在我国内（不含港澳台）婚后生育的婴儿，应在出生后一个月内，由其父母共同商定选择向父亲或母亲户口所在地派出所申报出生登记户口。但父母离婚的，应随直接抚养人申报出生登记。

父母均是被注销户口的现役军人或者集体户口在校学生或者在国外取得永久居留权的华侨，或者一方为华侨、另一方为外国人，或者父母双方死亡的，可选择随祖父母或外祖父母出生登记。

父母均是现役军人的，还可以选择在国内部队驻地合法稳定住所申报出生登记。

具备国内（不含港澳台）出生未满1周岁的婚生婴儿、父母同民族且至少一方是本市家庭户口条件的，可向本市任一公安户籍派出所申报出生登记,即“市内通办”。

具备在四川、重庆、贵州三地内（简称川渝黔）出生未满1周岁的婚生婴儿、父母同民族且至少一方是川渝黔家庭户口户主条件的，可向本市居住地公安户籍派出所申报出生登记,即川渝黔“跨省通办”。

（2）国内非婚生婴儿出生登记

在我国内（不含港澳台）非婚生育的婴儿，应在出生后一个月内，由其父母共同商定选择向父亲或母亲户口所在地派出所申报出生登记户口。但人民法院判决（裁定）法律文书明确了直接抚养人的，应随直接抚养人申报出生登记。

父母均是被注销户口的现役军人或者在校学生且是集体户口或者在国外取得永久居留权的华侨，或者一方为华侨、另一方为外国人，或者父母双方死亡的，可选择随祖父母或外祖父母出生登记。

申请随父亲一方申报出生登记的，还应做亲子鉴定且由父亲直接抚养或经人民法院判决（裁定）明确由父亲抚养监护。

（3）国外婚生婴儿出生登记

在我国国外（含澳门台湾）婚后生育的子女，且未加入外国国籍或未取得澳门或台湾居民身份的，应在婴儿回国境后，由其父母共同商定选择向父亲或母亲户口所在地派出所申报出生登记户口。但父母离婚的，应随直接抚养人出生登记。

父母均是被注销户口的现役军人或者在校学生且是集体户口或者在国外取得永久居留权的华侨，或者一方为华侨、另一方为外国人，或者父母双方死亡的，可选择随祖父母或外祖父母出生登记。

父母均是现役军人的，还可以选择在国内部队驻地合法稳定住所申报出生登记。

（4）国外非婚生婴儿出生登记

在我国国外（含澳门台湾）非婚生育的子女，且未加入外国国籍或者未取得澳门或台湾居民身份的，应在婴儿回国境后，由其父母共同商定选择向父亲或母亲一方户口所在地派出所申报出生登记户口。

父母均是被注销户口的现役军人或者在校学生且是学生集体户口或者在国外取得永久居留权的华侨，或者一方为华侨、另一方为外国人，或者父母双方死亡的，可选择随祖父母或外祖父母出生登记户口。

申请随父亲一方出生登记的，还应做亲子鉴定且由父亲直接抚养或经人民法院判决（裁定）明确由父亲抚养监护。

无户口人员登记户口

（1）社会福利机构抚养弃婴儿童落户

儿童福利机构收留抚养无法查明父母或者其他监护人的儿童以及法律规定应当由民政部门担任监护人且尚未落户的其他儿童，应向所在地派出所申请登记集体户口。

（2）迁出未落户人员恢复户口

本市户口居民户口迁往迁入地因不符合迁入地现行户口迁移政策规定等不能落户的，可向原户口迁出地派出所申请恢复户口。

转业安置落户

（1）退役士兵安置落户

退役士兵（包括义务兵、士官）应提供本市退役军人事务部门安置落户手续，向安置落户地派出所申请落户。

下列情形之一的退役士兵可在农村地区落户：一是农村入伍且未安置工作或未实行国家供养的义务兵；二是农村入伍的自主就业的士官。

农村入伍的退役士兵可选择在注销户口所在地或合法稳定住所的城镇地区落户。

（2）军队转业干部安置落户

军队转业干部应提供本市退役军人事务部门安置落户手续，向安置落户地派出所申报，在城镇地区落户。

安置到中央、市直管单位下属区县部门工作的，可在本市主城区的上级单位集体户或其城镇的配偶、父母、子女户口所在地确定其落户地。

（3）军休干部安置落户

军队离休退休干部、退休士官安置落户应提供本市或区县退役军人事务部门安置落户手续，向安置落户地派出所申报，在城镇地区落户。

（4）军队复员干部安置落户

军队复员干部安置落户应提供本市或区县退役军人事务部门安置落户手续，向安置落户地派出所申报，在城镇地区落户。 但农村入伍且安置落户地的配偶、子女户口在农村地区的，可安置到农村地区落户。

（5）军队无军籍退休退职职工安置落户

军队无军籍退休退职职工安置落户应提供本市或区县退役军人事务部门落户介绍信等手续，向安置落户地派出所申报，在城镇地区落户。

（6）退役军人随调随迁家属安置落户

退役军人随调或随迁家属安置落户应提供本市或区县退役军人事务部门落户介绍信等手续，向安置落户地派出所申报，在城镇地区落户。

收养登记

（1）收养登记

本市户口居民依法收养的未成年子女需要迁移户口的，应向户口所在地派出所申请办理。

户口注销

死亡注销户口

（1）国境内死亡注销

本市户口居民在国境内（不含港澳台）死亡的，应当在一个月以内，由户主、亲属、监护人或者村（居）民委员会（仅限在户主、亲属、监护人无法履行申报时）提供相应死亡证明材料，向死亡人员户口所在地派出所申请注销户口。

对逾期未申报死亡注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

（2）国境外死亡注销

本市户口居民在国境外（含港澳台）死亡（含被宣告死亡）的，应当由户主、亲属、监护人或者村（居）民委员会（仅限在户主、亲属、监护人无法履行申报时）提供相应死亡证明材料，向户口所在派出所申请死亡注销户口。

对死亡未按规定申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

（3）宣告死亡注销

本市户口居民被人民法院宣告死亡的，应当在一个月以内，由户主、亲属、抚养人或者村（居）民委员会（仅限在户主、亲属、监护人无法履行申报时）提供人民法院宣告死亡有效判决书，向死亡人员户口所在地派出所申请注销户口。

对逾期未申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

出国境定居注销户口

（1）出国定居注销

本市户口居民出国定居的，应由本人或监护人、户主、亲属等关系人应及时向户口所在地派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经向我国驻外使领馆或出入境管理部门等调查核实并履行告知或者公示程序后，派出所直接注销。

（2）赴港澳台定居注销

本市户口居民被批准港澳台居民身的，应由本人或监护人、户主等关系人及时向户口所在地派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经向港澳台事务主管部门或出入境管理部门等调查核实并履行告知或者公示程序后，派出所直接注销。

（3）自行取得港澳台居民身份注销

本市户口居民自行取得港澳台居民身的，应由本人或监护人、户主、亲属等关系人及时向户口所在地派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

加入外国国籍并自动丧失中国国籍注销户口

（1）退出国籍注销

本市户口居民退出中国国籍的，应由本人或监护人、户主等向户口所在地派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

（2）丧失国籍注销

本市户口居民取得外国国籍而丧失中国国籍的，应由本人或监护人、户主等向户口所在地派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

（3）被外国人收养注销

本市户口居民被外国人收养的，应由送养人或社会福利机构持《中华人民共和国收养登记证（跨国收养）》复印件等手续向户口所在派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

虚假重复户口注销

（1）虚假重复户口注销

本市户口居民发现有两个及以上户口的，按照“保留合法真实、注销非法虚假”的原则，由本人或监护人、户主向违规、虚假、重复的户口所在的派出所申请注销户口。

对未按规定申报注销重复户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

违法违规户口注销

（1）违法违规户口注销

1.本市户口居民发现有违规办理的户口，按照“保留合法真实、注销非法虚假”的原则，由本人或监护人、户主向违规、虚假的户口所在的派出所申请注销户口。2.对未按规定申报注销违规办理户口的，经派出所调查核实并履行告知或者公示程序后，直接注销。

户口登记主项信息变更

（1）变更与户主关系

本市户口居民需要变更或者更正与户主关系时，由户主或者本人向应当向户口所在地派出所申请办理变更与户主关系。

（2）变更更正公民身份号码

本市户口居民因出生日期更正、性别变更更正、公民身份号码登记错误的，应当由本人或监护人向户口所在地派出所申请办理变更更正公民身份号码。

（3）变更更正姓名

本市户口居民申请变更更正姓名，不得违背公序良俗，不得损害社会公共利益，有正当理由，符合法律政策规定。

未满十八周岁的由父母或其监护人（但以本人劳动收入为主要生活来源的已满十六周岁未满十八周岁的，应由本人申请），年满十八周岁的由本人，向户口所在地派出所申请办理。

变更更正人已满八周岁的，还应当由本人签字同意。

（4）变更更正性别

本市户口居民因户口登记性别与实际情况不符或者变性手术或者性别矫正后，未满十八周岁的由父母或其监护人（但以本人劳动收入为主要生活来源的已满十六周岁未满十八周岁的，应由本人申请）；年满十八周岁由本人，向户口所在地派出所申请办理性别变更更正登记。

（5）更正出生日期

1）在职干部更正出生日期

本市户口的在职干部因组织认定的出生日期与户籍登记不一致的，应提供有相应干部管理权限的组织人事部门出具的干部出生日期认定函到户口所在地派出所申请更正出生日期。

2）普通居民更正出生日期

本市户口居民出生日期确有差错、且有原始依据，或者存在明显差错的，未满十八周岁的由父母或监护人（但以本人劳动收入为主要生活来源的已满十六周岁未满十八周岁的，应由本人申请）；年满十八周岁由本人，向户口所在地派出所申请更正出生日期。

对于曾变更过出生日期又申请变更的，除原批准变更公安机关确认原批准错误予以纠正的情形外，不予受理办理。

（6）变更更正民族

1）变更民族成份

本市户口居民申请变更户口登记的民族成份的，未满十八周岁的由父母或其监护人（但以本人劳动收入为主要生活来源的已满十六周岁未满十八周岁的，应由本人申请）；年满十八周岁由本人，应提供区县人民政府民族事务部门出具的审批同意变更意见向户口所在地派出所申请办理民族变更登记。

年满二十周岁的公民申请变更民族成份的，不予受理办理。

2）更正民族成份

本市户口居民因户口登记民族成份错报、误登的，未满十八周岁的由父母或其监护人（但以本人劳动收入为主要生活来源的已满十六周岁未满十八周岁的，应由本人申请）；年满十八周岁由本人，向户口所在地派出所申请办理。

户口登记非主项信息变更

（1）变更身高

16周岁以上公民按国家法定计量单位填写本人登记时的身体高度，向户口所在地派出所申请办理。

（2）更正血型

16周岁以上公民按国家法定计量单位填写本人登记时的血型，向户口所在地派出所申请办理。

（3）变更宗教信仰

信仰什么宗教就申报什么宗教的名称，如佛教、道教、天主教等， 不信仰宗教的不申报，向户口所在地派出所申请办理。

（4）变更服务处所

服务处所－－填写本人所在的机关、团体、企业、事业等单位的具体名称，应写全称。经工商管理部门批准营业的个体劳动者，填写“个体户”，向户口所在地派出所申请办理。

（5）变更曾用名

本人过去在户口登记中正式使用过的姓名，可以向现户籍地公安派出所申请增加到曾用名中，向户口所在地派出所申请办理。

（6）变更职业

职业－－填写本人所做的具体工作。 各类专业、技术人员，应填具体职务名称，如“中医师”、“记者”等。 国家机关、党群组织、企事业单位的工作人员，如果是负责人，应注明具体职务名称， 如：“局长”、“处长”、“科长”，如果是一般工作人员，可填“科员”、“办事员”等。 商业、服务人员，可填“售货员”、“厨师”等。 农林牧副渔劳动者，可填“粮农”、“棉农”、“菜农”、“渔民”“牧民”等。 生产工人、运输工人，可填“钳工”、“汽车司机”等。 个体劳动者，在所登记的职业前须冠以“个体”二字，如“个体修理皮鞋”、“个体卖菜”等。 没有固定职业做临时工作的，在所登记的职业前须冠以“临时”二字，如“临时瓦工”。 无业的人员，填写“无业”，向户口所在地派出所申请办理。

（7）更正出生地

本市户口居民因户口登记的出生地差错的，应当由本人（监护人）或户主凭相应证明材料向户口所在地派出所申请办理出生地项目更正，向户口所在地派出所申请办理。

（8）更正籍贯

本市户口居民因户口登记的籍贯差错的，应当由本人（监护人）或户主凭相应证明材料向户口所在地派出所申请办理籍贯项目更正，向户口所在地派出所申请办理。

（9）户主变更

1.本市户口居民需要变更家庭户户主的，应由户主决定或者经同户具有完全民事行为能力人共同商定的有完全民事行为能力人为新户主后，向户口所在地派出所申请办理。2.因户主户口迁出、注销或者原户主丧失完全民事行为能力的，应当向户口所在地派出所申报户主变更。对户成员不商定明确新户主的，派出所可按同户人员中具有完全民事行为能力的配偶、子女（多子女按年龄）、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母的顺序确认户主。3.因房屋所有权或者使用权发生转移的，可以向户口所在地派出所申报将所有权或使用权人变更为户主。4.无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，一般不能担任户主。（说明：1.在申请变更户主时，注意同时明确变更同一户内成员与新户主的关系；2.在办理户口网上迁移落户时，户主变更的，应由申办人确认新户主及新户主与其他户成员的关系）。

（10）变更更正婚姻状况

1.本市户口居民因婚姻状况发生变化或户口登记有误的，应当由本人（监护人）或户主凭相应证明材料向户口所在地派出所申请办理婚姻状况变更更正。2.按照未婚的不填写婚姻状况的规定，对申请登记未婚人员婚姻状况的，不予受理办理。

（11）变更更正文化程度

本市户口居民文化程度发生变化或户口登记有误的，应由本人或监护人或户主凭国家正式承认的学历证书向户口所在地派出所申请办理文化程度变更更正。

（12）变更兵役状况

1.军人退出现役或公民服预备役的，应由本人或户主凭军队或县级以上退役军人安置主管部门或县（团）级以上预备役单位出具的相应证明材料，向户口所在地派出所申请办理兵役状况变更。2.按照未服兵役的不填兵役状况的规定，对申请兵役状况变更为“未服兵役”的，不予受理办理。

其他户口登记服务事项

户籍类证明

（1）户口登记项目内容变更更正证明

我国内地（不含港澳台地区）户口居民办理社会事务因没有居民户口簿，需要公安机关出具个人户籍信息证明的，可以向本市任一户籍派出所户籍窗口申请办理身份信息证明。

重庆、四川两地户口居民还可通过重庆公安互联网政务平台申请办理。

（2）注销户口证明

注销户口证明，到注销户口所在地户口登记机关办理。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，可前往个人中心下载电子证明。

（3）亲属关系证明

选择户籍所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，可前往个人中心下载电子证明。

（5）户籍信息证明

我国内地（不含港澳台地区）户口居民办理社会事务因没有居民户口簿，需要公安机关出具个人户籍信息证明的，可以向本市任一户籍派出所户籍窗口申请办理身份信息证明。

（6）查询诉讼当事人户籍登记信息

本市注册的律师（包括专兼职律师、法律援助律师）需要办理诉讼、仲裁或者行政复议案件工作需要时，可以申请出具户籍信息证明。

户口簿换补领

（1）居民户口簿换补领

选择户籍所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取户口簿。

居民身份证（含临时身份证）业务

（1）居民身份证换领

选择户籍所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取身份证。

（2）居民身份证补领

选择户籍所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取身份证。

（3）临时居民身份证申领

居住在中华人民共和国境内的中国公民，在申请领取、换领、补领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证。

（4）居民身份证挂失申请

居民身份证丢失、被盗的，可提交居民身份证挂失申报申请。

（5）居民身份证解除挂失

已挂失登记的居民身份证找到，自愿向公安机关申报解除挂失，可提交居民身份证解除挂失申请。

居住证业务

（1）居住证申领

选择居住登记所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取居住证。

（2）居住证换领

选择居住登记所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取居住证。

（3）居住证补领

选择居住登记所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取居住证。

（4）居住证签注

选择居住登记所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取居住证。

（5）居住证地址变更

选择居住登记所在地公安机关。进入阅读办理须知界面，用户在这个界面查看到关于所选办理事项的审批依据、申请条件、申报材料、收费标准、承诺时限等信息。阅读完成后，点击申报按钮，开始申报流程。提交完成后，符合办理条件且材料齐全的，按规定时限办理。办结后，通过邮寄方式领取居住证。

事项查询业务（公共服务）

（1）规范汉字查询

进入该应用，输入任一汉字，后台数据比对，判断该汉字是否符合规范汉字，并根据比对结果，返回是或否的数据。

户政数据调用监测

户政数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

户政数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

户政业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

户政业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

户政系统业务日志数据服务

对通过应用中间件调用户政系统内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供户政业务的数据进行审计，审计数据元素包括：户口迁移、户口登记、户口注销、户口登记非主项信息变更、其他户口登记服务事项的所有二级事项办理过程中的关键事项：包括户口办理人员、办理事项、经办人、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于户政应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对户政数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

系统接口

户政业务涉及到与公安人口系统、财政非税收缴系统、邮政系统等系统的对接，需要与系统间通过接口方式完成数据交互、信息传递、流转。

对接EMS系统

通过邮政上门取件和送件上门实现“零材料办”，达到群众办事不跑路。上门取件需要重新对接邮政接口，送件上门可利用“警快办”1期已完成的邮寄功能。

对接EMS上门取件接口

对接EMS系统上门取件接口，实现群众邮寄材料到派出所，群众足不出户即可将办事材料原件邮寄至派出所。

对接EMS上门取件地址判断接口

邮政上门取件仅支持部分地区，需要在寄件地址维护时判断该地址是否在上门揽收的范围内，对于不在揽收范围内的地址将进行弹窗提示，同时页面也将置灰显示。

对接市财政非税收缴国标系统

与市财政非税收入收缴电子化系统对接，实现身份证补换领等涉及非税收缴事项的网上在线支付。

对接电子票据系统

与电子票据系统对接，实现电子票据在线开具，用户线上支付成功后，即可通过电子票夹查看电子票据，同时也可支持保存电子票据。

对接电子签名系统

与电子签名系统对接，实现用户办理事项时的签名经过电子签名系统生成后，确保签名可溯源、安全、完整。

对接公安标准地址接口

与门楼牌号数据对接，实现用户办理事项时可直接查看相关地址的门楼牌号，并可直接进行选择，确保门楼牌信息安全有效。

对接公安常驻人口信息接口

对接公安常驻人口数据，实现对申请人、随迁人员、投靠人等人员信息的资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的户籍地派出所信息用于事项申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接公安暂住人口信息接口

对接公安暂住人口数据，实现对申请人的暂住资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的暂住地址信息、暂住地派出所信息用于事情申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接公安身份证换补领资格校验接口

对接公安身份证换补领数据，实现对申请人的身份证换补领资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的户籍地派出所信息用于事情申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接临时身份证资格校验接口

对接公安临时身份证资格校验接口，实现对申请人临时身份证申领资格的校验，以核对是否满足事项申报条件。

对接消息通知平台

（1）对接短信平台

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与“微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

部署方式

互联网端部署在政务云，后台审批部署在公安网。

“渝快办”发布方案

概述

申报页面全部接入“渝快办”，“渝快办”完成申请信息收集，将申请信息通过接口传递三级治理中心再到公安业务审批系统，由公安业务审批系统将申请信息传递至业务系统，业务系统审批通过后，将对应的状态或结果传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统再将相应的信息通过三级治理中心推送至“渝快办”，“渝快办”再将状态或结果告知申请人。

提交业务接口

用于接收“渝快办”提交的办事办件信息，主要包含事项名称、申报方式、受理部门、办件编号、服务对象类型、申请人姓名、申请人证件号、申请人联系电话、申请人联系地址、企业名称、警种、办件提交时间、业务超期时间、是否邮寄、承诺办理期限、申报材料数组、材料信息等，同时根据调用结果返回成果或失败状态。

提交办理过程信息接口

将公安业务审批系统接收到业务系统更新的办件状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体包含“补齐补正”、“进入审批流程”、“审批通过同意办理”、“符合当场办理”等审批过程状态。

补齐补正接口

当“渝快办”接收到办件过程“补充材料”状态后，即可通知申请补充材料，申请补充材料完成后，补充的材料信息将通过补齐补正接口传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统传递至业务系统。

解除补齐补正接口

若申请人超过一定时间未在“渝快办”补齐补正材料信息，将由“渝快办”调用解除补齐补正接口，解除当前业务补齐补正状态。

业务办结接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的办结状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“已办结”状态。

业务不予受理接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的不予受理状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“不予受理”状态。

户政管理服务“跨省通办”

支持户政管理服务“跨省通办”的省市和事项如下：

表 20户政业务“跨省通办”支持省市和事项明细

| 序号 | 省市 | 户口迁移跨省通办 | 出生入户跨省通办 | 户籍类证明开具跨省通办 | 居民身份证业务跨省通办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市 | 未开通 | 未开通 | 未开通 | 部分开通 |
| 2 | 天津市 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 3 | 河北省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 4 | 山西省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 5 | 内蒙古 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 6 | 辽宁省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 7 | 吉林省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 8 | 黑龙江省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 9 | 上海市 | 全部开通 | 未开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 10 | 江苏省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 11 | 浙江省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 12 | 安徽省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 13 | 福建省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 14 | 江西省 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 | 全部开通 |
| 15 | 山东省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 16 | 河南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 17 | 湖北省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 18 | 湖南省 | 全部开通 | 部分开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 19 | 广东省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 20 | 广西 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 21 | 海南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 22 | 重庆市 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 23 | 四川省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 24 | 贵州省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 25 | 云南省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 26 | 西藏 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 27 | 陕西省 | 全部开通 | 部分开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 28 | 甘肃省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 29 | 青海省 | 部分开通 | 未开通 | 未开通 | 未开通 |
| 30 | 宁夏 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |
| 31 | 新疆 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 | 部分开通 |
| 32 | 台湾省 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 | 全部开通 |

业务拆解

通过“渝快办”统一入口，并与人口系统对接，实现在公安网侧与公安部系统对接，再由公安部系统与对应省份的人口系统间对接，完成跨省通办办事资格校验、办件数据流转、办件结果回传，实现外省群众足不出户即可完成跨省户籍业务，新建户政跨省业务30项，均为“跨省通办”。

表 21户政业务“跨省通办”业务拆解

| 序号 | 主项名称 | 子项名称 | 办理项名称 | 办理深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 夫妻投靠落户 | 跨省通办 |
| 2 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 父母投靠子女落户 | 跨省通办 |
| 3 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 未成年子女投靠父母落户 | 跨省通办 |
| 4 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 成年子女投靠父母落户 | 跨省通办 |
| 5 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户 | 跨省通办 |
| 6 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 兄弟姐妹投靠落户 | 跨省通办 |
| 7 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户 | 跨省通办 |
| 8 | 户口迁移审批 | 家庭成员投靠落户 | 孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户 | 跨省通办 |
| 9 | 户口迁移审批 | 务工经商 | 务工落户 | 跨省通办 |
| 10 | 户口迁移审批 | 务工经商 | 投资创业落户 | 跨省通办 |
| 11 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 高层次人才落户 | 跨省通办 |
| 12 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 学历（职称、技能）人才落户 | 跨省通办 |
| 13 | 户口迁移审批 | 引进人才落户 | 受表彰人才落户 | 跨省通办 |
| 14 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 在校大中专学生落户 | 跨省通办 |
| 15 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生毕业就业落户 | 跨省通办 |
| 16 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户 | 跨省通办 |
| 17 | 户口迁移审批 | 学生落户 | 大中专学生转学落户 | 跨省通办 |
| 18 | 户口迁移审批 | 购房落户 | 购买成套住房落户 | 跨省通办 |
| 19 | 户口迁移审批 | 工作调动落户 | 在编工作人员（公务员）国企职工落户 | 跨省通办 |
| 20 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 现役军人随军家属落户 | 跨省通办 |
| 21 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 搬迁安置落户 | 跨省通办 |
| 22 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 城镇地区有合法稳定住所落户 | 跨省通办 |
| 23 | 户口迁移审批 | 其他迁移落户 | 农村分户 | 跨省通办 |
| 24 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 退役士兵安置落户 | 跨省通办 |
| 25 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 军队转业干部安置落户 | 跨省通办 |
| 26 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 军休干部安置落户 | 跨省通办 |
| 27 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 军队复员干部安置落户 | 跨省通办 |
| 28 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 军队无军籍退休退职职工安置落户 | 跨省通办 |
| 29 | 户口迁移审批 | 转业安置落户 | 退役军人随调随迁家属安置落户 | 跨省通办 |
| 30 | 户口登记 | 出生登记 | 国内婚生婴儿出生登记 | 跨省通办 |

业务流程图

图 18户政业务“跨省通办”业务流程图

流程描述

（1）用户

申请阶段：登录“渝快办”、根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至户政人口系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至互联网向用户展示。

（4）户政人口系统

接收公安业务审批系统传递的“跨省通办”资格校验结果，并将相应的资格校验申请提交至公安部“跨省通办”平台，获取资格校验。

（5）公安部跨省通办中转平台

负责接收户政人口系统的资格校验，接收申请信息，并传递至受理省份人口系统。并接受理省份人口系统回传的审批意见，并将审批意见传递至人口系统。

（6）受理省份人口系统

接收跨省通办业务受理申请，同时将对应的审批意见和结果传至公安部“跨省通办”协同平台。

数据流图

图 19户政业务“跨省通办”数据流程图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递至户政人口系统，然后再通过公安部“跨省通办”协同平台与受理地人口系统进行数据交换、信息传递，公安户政人口系统的相关处理结果信息再传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

家庭成员投靠落户

（1）夫妻投靠落户

夫妻间跨省投靠迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（2）父母投靠子女落户

父母间跨省投靠迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（3）未成年子女投靠父母落户

未成年子女间跨省投靠父母迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（4）成年子女投靠父母落户

成年子女间跨省投靠父母迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（5）现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户

现役军人配偶跨省投靠迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（6）兄弟姐妹投靠落户

兄弟姐妹跨省投靠迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（7）祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户

祖（外祖）父母跨省投靠成年孙（外孙）子女迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（8）孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户

孙（外孙）子女跨省投靠祖（外祖）父母迁入户口，选择受理地省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

务工经商

（1）务工落户

外省人员来渝务工跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（2）投资创业落户

外省人员来渝创业投资跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

引进人才落户

（1）高层次人才落户

外省高层次人员来渝迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（2）学历（职称、技能）人才落户

外省学历（职称、技能）人才跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

受表彰人才落户

外省受表彰人员跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

学生落户

（1）在校大中专学生落户

外省在渝大中专学生落户跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（2）大中专学生毕业就业落户

外省毕业大中专学生来渝落户跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（3）大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户

外省大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（4）大中专学生转学落户

外省大中专学生转学跨省迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

购买成套住房落户

外省人员来渝购买住房迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

在编工作人员（公务员）国企职工落户

外省在编工作人员（公务员）国企职工迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

其他迁移落户

（1）现役军人随军家属落户

外省现役军人随军家属迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（2）搬迁安置落户

外省人员搬迁安置迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（3）城镇地区有合法稳定住所落户

外省城镇地区有合法稳定住所人员迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（4）农村分户

外省农村分户人员迁入户口，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（5）单位设立集体户口

外省单位设立集体户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（6）退役士兵安置落户

外省退役士兵户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（7）军队转业干部安置落户

外省军队转业干部安置户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（8）军休干部安置落户

外省军休干部安置户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（9）军队复员干部安置落户

外省军队复员干部安置户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（10）军队无军籍退休退职职工安置落户

外省军队无军籍退休退职职工安置户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

（11）退役军人随调随迁家属安置落户

外省退役军人随调随迁家属安置户口迁入，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

户口登记

出生登记

（1）国内婚生婴儿出生登记

外省在渝人员，申请国内婚生婴儿出生登记，选择迁出省市，通过公安部“跨省通办”协同平台校验该省市是否开通“跨省通办”业务，若未开通，则停止受理；若已开通，则返回对应的材料信息，群众按照返回的材料信息要求，上传对应的材料信息并提升申请。由户籍地迁出派出所接收到申请信息和材料信息后进行户籍迁出操作，迁出完成后，受理地派出所进行迁入操作，操作完成后即可登记制证，再通过邮寄寄递的方式将办结后的材料邮寄至申请人处，实现申请人“一次不跑”实现业务“跨省通办”。

户政数据调用监测

户政数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

户政数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

户政业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

户政业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

系统接口

户政业务涉及到与公安人口系统、财政非税收缴系统、邮政系统等系统的对接，需要与系统间通过接口方式完成数据交互、信息传递、流转。

对接EMS系统

通过邮政上门取件和送件上门实现“全程网办”，达到群众办事不跑路。上门取件需要重新对接邮政接口，送件上门可利用“警快办”1期已完成的邮寄功能。

对接EMS上门取件接口

对接EMS系统上门取件接口，实现群众邮寄材料到派出所，群众足不出户即可将办事材料原件邮寄至派出所。

对接EMS上门取件地址判断接口

邮政上门取件仅支持部分地区，需要在寄件地址维护时判断该地址是否在上门揽收的范围内，对于不在揽收范围内的地址将进行弹窗提示，同时页面也将置灰显示。

对接公安常驻人口信息接口

对接公安常驻人口数据，实现对申请人、随迁人员、投靠人等人员信息的资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的户籍地派出所信息用于事项申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接公安暂住人口信息接口

对接公安暂住人口数据，实现对申请人的暂住资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的暂住地址信息、暂住地派出所信息用于事情申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接户政人口系统跨省通办资格校验接口

对接户政人口系统跨省通办资格校验接口，校验申请迁出地是否符合跨省通办资格，若满足资格，申请人可线上办理跨省通办业务。

对接户政人口系统跨省通办材料信息获取接口

对于迁出地符合跨省通办办理条件的，可通过户政人口系统跨省通办材料信息获取接口校验户口迁出地的材料信息，返回材料信息后，将材料信息要求想申请人展示，申请人需依照返回的材料信息要求上传材料。

对接消息通知平台

（1）对接短信平台

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

部署方式

互联网端部署在政务云，后台审批部署在公安网。

“渝快办”发布方案

概述

申报页面全部接入“渝快办”，“渝快办”完成申请信息收集，将申请信息通过接口传递三级治理中心再到公安业务审批系统，由公安业务审批系统将申请信息传递至业务系统，业务系统审批通过后，将对应的状态或结果传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统再将相应的信息通过三级治理中心推送至“渝快办”，“渝快办”再将状态或结果告知申请人。

提交业务接口

用于接收“渝快办”提交的办事办件信息，主要包含事项名称、申报方式、受理部门、办件编号、服务对象类型、申请人姓名、申请人证件号、申请人联系电话、申请人联系地址、企业名称、警种、办件提交时间、业务超期时间、是否邮寄、承诺办理期限、申报材料数组、材料信息等，同时根据调用结果返回成果或失败状态。

提交办理过程信息接口

将公安业务审批系统接收到业务系统更新的办件状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体包含“补齐补正”、“进入审批流程”、“审批通过同意办理”、“符合当场办理”等审批过程状态。

补齐补正接口

当“渝快办”接收到办件过程“补充材料”状态后，即可通知申请补充材料，申请补充材料完成后，补充的材料信息将通过补齐补正接口传递至三级治理中心再传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统传递至业务系统。

解除补齐补正接口

若申请人超过一定时间未在“渝快办”补齐补正材料信息，将由“渝快办”调用解除补齐补正接口，解除当前业务补齐补正状态。

业务办结接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的办结状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“已办结”状态。

业务不予受理接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的不予受理状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“不予受理”状态。

跨省通办资格校验接口

申请人在“渝快办”提交跨省通办业务申请时，通过资格校验接口进行跨省通办资格校验，校验申请人是否满足跨省通办的业务要求。

跨省通办材料信息获取接口

当申请人迁出地符合线上办理跨省通办业务时，通过材料信息获取接口，向申请人展示需要上传的材料信息。

出入境管理服务“全程网办”

业务拆解

通过“渝快办”统一入口，并与国家移民局管理平台对接，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将出入境相关11项业务变更为“全程网办”，3项为跑一次。

表 22出入境业务“全程网办”业务拆解

| 序号 | 主项名称 | 办理项名称 | 办理深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入境业务预约 | 前往港澳通行证（港澳定居）申办预约 | 跑一次 |
| 2 | 出入境业务预约 | 境外人员住宿登记邀请接待单位代申办 | 跑一次 |
| 3 | 出入境业务预约 | 邀请接待外国人单位登记-注销 | 跑一次 |
| 4 | 口岸 | 口岸-外国人团队旅游签证申办 | 全程网办 |
| 5 | 口岸 | 口岸-外国人个人签证申办 | 全程网办 |
| 6 | 口岸 | 口岸-中华人民共和国出入境通行证申办 | 全程网办 |
| 7 | 口岸 | 口岸-旅行社备案登记 | 全程网办 |
| 8 | 出入境业务登记备案 | 邀请接待外国人单位备案登记 | 全程网办 |
| 9 | 出入境业务登记备案 | 赴港澳商务企业备案登记 | 全程网办 |
| 10 | 出入境业务登记备案 | 邀请接待外国人单位年报登记 | 全程网办 |
| 11 | 出入境业务登记备案 | 邀请接待外国人单位变更登记 | 全程网办 |
| 12 | 出入境业务登记备案 | 赴港澳商务企业年报登记 | 全程网办 |
| 13 | 出入境业务登记备案 | 赴港澳商务企业变更登记 | 全程网办 |
| 14 | 境外业务线上面签办理 | 境外业务线上面签办理 | 全程网办 |

业务流程图

图 20出入境业务“全程网办”业务流程图

流程描述

（1）用户

申请阶段：登录“渝快办”、根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、共享材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户的办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至业务系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至互联网向用户展示。

（4）出入境总队

负责在国家移民局业务系统中审核、审批用户的申请，并登记制证，若需要邮寄证件，通过邮政寄递方式，把证件邮寄至用户指定位置。

数据流图

图 21出入境业务“全程网办”数据流程图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递至国家移民局管理系统，民警完成相关操作后，国家移民局管理系统再将相关处理结果信息传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

出入境业务预约

前往港澳通行证（港澳定居）申办预约

群众在互联网端通过实名认证后，进行内港澳通行证（港澳定居）申办预约，将预约申请数据推送至业务系统，返回预约结果给群众，群众携带申请材料到线下窗口，出入境业务部门进行受理。实现“最多跑一次”。

境外人员住宿登记邀请接待单位代申办

群众在互联网端通过实名认证后，进行境外人员住宿登记邀请接待单位代申办，将申请数据推送至业务系统，返回预审结果给群众，群众携带申请材料到线下窗口，出入境业务部门进行受理。实现“最多跑一次”。

邀请接待外国人单位登记-注销

群众在互联网端通过实名认证后，进行邀请接待外国人单位登记-注销申请，将申请数据推送至业务系统，返回预审结果给群众，群众携带申请材料到线下窗口，出入境业务部门进行受理。实现“最多跑一次”。

口岸业务

口岸-外国人团队旅游签证申办

群众在互联网端通过实名认证后，进行口岸-外国人团队旅游签证申办申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

口岸-外国人个人签证申办

群众在互联网端通过实名认证后，进行口岸-外国人个人签证申办申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

口岸-中华人民共和国出入境通行证申办

群众在互联网端通过实名认证后，进行口岸-中华人民共和国出入境通行证申办申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

口岸-旅行社备案登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行口岸-旅行社备案登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

出入境业务登记备案

邀请接待外国人单位备案登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行邀请接待外国人单位备案登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

赴港澳商务企业备案登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行赴港澳商务企业备案登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

邀请接待外国人单位年报登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行邀请接待外国人单位年报登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

邀请接待外国人单位变更登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行邀请接待外国人单位变更登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

赴港澳商务企业年报登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行赴港澳商务企业年报登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

赴港澳商务企业变更登记

群众在互联网端通过实名认证后，进行赴港澳商务企业变更登记申请，将申请数据推送至业务系统，业务系统处理并将结果返回给群众。

境外业务线上面签办理

境外人员为了办理出入境业务时因个人原因无法到现场进行面签时，可通过该功能进行线上面签，可以免于前往现场办理。

出入境数据调用监测

出入境数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

出入境数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

出入境业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

出入境业务全面威胁检测，精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

出入境业务日志数据服务

对通过应用中间件调用出入境内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供出入境业务的数据进行审计，审计业务包括：出入境业务预约、口岸业务、出入境业务登记等。审计数据元素关键事项：包括办理人员、办理企业、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于出入境应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对出入境数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

系统接口

对港澳台居民信息校验接口

对接港澳台居民信息接口，完成对港澳台居民身份信息校验。

对接消息通知平台

（1）对接短信平台

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

部署方式

互联网端部署在政务云，后台审批部署在公安网。

“渝快办”发布方案

用于接收“渝快办”提交的办事办件信息，主要包含事项名称、申报方式、受理部门、办件编号、服务对象类型、申请人姓名、申请人证件号、申请人联系电话、申请人联系地址、企业名称、警种、办件提交时间、业务超期时间、是否邮寄、承诺办理期限、申报材料数组、材料信息等，同时根据调用结果返回成果或失败状态。

提交办理过程信息接口

将公安业务审批系统接收到业务系统更新的办件状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体包含“补齐补正”、“进入审批流程”、“审批通过同意办理”、“符合当场办理”等审批过程状态。

补齐补正接口

当“渝快办”接收到办件过程“补充材料”状态后，即可通知申请补充材料，申请补充材料完成后，补充的材料信息将通过补齐补正接口传递至三级治理中心再传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统传递至业务系统。

解除补齐补正接口

若申请人超过一定时间未在“渝快办”补齐补正材料信息，将由“渝快办”调用解除补齐补正接口，解除当前业务补齐补正状态。

业务办结接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的办结状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“已办结”状态。

业务不予受理接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的不予受理状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“不予受理”状态。

治安管理服务“全程网办”

业务拆解

通过“渝快办”统一入口，并与基础警务平台对接，实现事项减环节、减时间、减材料、减跑动，将治安相关4项业务变更为“全程网办”。

表 23治安业务“全程网办”业务拆解

| 序号 | 主项名称 | 办理项名称 | 办理深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养犬综合治理 | 个人养犬登记申请 | 全程网办 |
| 2 | 养犬综合治理 | 个人养犬登记注销 | 全程网办 |
| 3 | 养犬综合治理 | 个人养犬变更 | 全程网办 |
| 4 | 养犬综合治理 | 个人养犬免疫申报 | 全程网办 |

业务流程图

图 22治安业务“全程网办”业务流程图

流程描述

（1）用户

申请阶段：用户登录“渝快办”，根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、共享材料信息，并提交办事申请。

受理阶段：确认办件进度，若需“补充材料”，按提示补充材料。

办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

申请阶段：接收用户的办件信息、将办件信息传递至公安业务审批系统。

受理阶段：接收公安业务审批系统审批信息，将公安业务审批系统审批信息传递给用户。

（3）公安业务审批系统

申请阶段：接收三级治理中心传递的用户办件信息。

受理阶段：将用户的申请信息通过公安业务审批系统分发至业务系统，同时接收业务系统反馈的审批状态和结果，并将对应的状态和结果同步至互联网向用户展示。

（4）治安总队

负责在基础警务平台中审核、审批用户的申请，并将信息传递至公安业务审批系统。

数据流图

图 23治安业务“全程网办”数据流程图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递处于公安信息网的养犬登记系统，民警完成相关操作后，养犬登记系统再将相关处理结果信息再传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

按照2023年度《重庆市养犬管理条例》要求，完成电子犬证申领、个人养犬登记申请、个人养犬登记注销、个人养犬登记变更、个人养犬登记免疫申报、犬牌扫一扫等功能。

电子犬证申领

用户扫通过后，输入犬牌编号，即可绑定电子犬证。

个人养犬登记申请

用户按照申请要求，提交个人信息、犬只信息即可提交犬只登记申请。

个人养犬登记注销

用户按照申请要求，提交个人信息，注销养犬登记证申请。

个人养犬登记变更

用户按照申请要求，提交个人信息，变更养犬登记信息。

个人养犬登记免疫申报

用户按照申请要求，提交个人信息，提交犬只免疫登记信息。

犬牌扫一扫

使用扫一扫扫描犬牌上的二维码，即可识别犬牌的基本信息，即可进入犬牌绑定。

治安数据调用监测

治安数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

治安数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

治安业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

治安业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

治安业务日志数据服务

对通过应用中间件调用治安内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供治安业务的数据进行审计，审计业务包括：电子犬证申领、个人养犬登记申请、个人养犬登记注销、个人养犬登记变更、个人养犬登记免疫申请等。审计数据元素关键事项：包括申请人员、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于治安应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对治安数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

系统接口

对接犬只基本信息查询接口

查询犬只基础信息，翻译字典为汉字。

对接养犬电子标识核查接口

验证犬证是否合法和重复登记，防止多犬一证。

对接犬牌信息核查接口

验证犬证是否合法和重复登记，防止多犬一牌。

养犬地址变更申请接口

申请养犬地址变更传到犬类管理系统，并把申请信息推送社区给民警。

对接公安标准地址接口

与门楼牌号数据对接，实现用户办理事项时可直接查看相关地址的门楼牌号，并可直接进行选择，确保门楼牌信息安全有效。

对接公安常驻人口信息接口

对接公安常驻人口数据，实现对申请人、随迁人员、投靠人等人员信息的资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的户籍地派出所信息用于事项申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接公安暂住人口信息接口

对接公安暂住人口数据，实现对申请人的暂住资格校验，以核对是否满足事项申报条件，同时将对应返回的暂住地址信息、暂住地派出所信息用于事情申请过程中的信息填报，实现信息免录入。

对接消息通知平台

（1）对接短信平台

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度。

部署方式

互联网端部署在政务云，后台审批部署在公安网。

“渝快办”发布方案

提交办理过程信息接口

用于接收“渝快办”提交的办事办件信息，主要包含事项名称、申报方式、受理部门、办件编号、服务对象类型、申请人姓名、申请人证件号、申请人联系电话、申请人联系地址、企业名称、警种、办件提交时间、业务超期时间、是否邮寄、承诺办理期限、申报材料数组、材料信息等，同时根据调用结果返回成果或失败状态。

将公安业务审批系统接收到业务系统更新的办件状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体包含“补齐补正”、“进入审批流程”、“审批通过同意办理”、“符合当场办理”等审批过程状态。

补齐补正接口

当“渝快办”接收到办件过程“补充材料”状态后，即可通知申请补充材料，申请补充材料完成后，补充的材料信息将通过补齐补正接口传递至三级治理中心再传递至公安业务审批系统，由公安业务审批系统传递至业务系统。

解除补齐补正接口

若申请人超过一定时间未在“渝快办”补齐补正材料信息，将由“渝快办”调用解除补齐补正接口，解除当前业务补齐补正状态。

业务办结接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的办结状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“已办结”状态。

业务不予受理接口

将公安业务审批系统接收到业务系统的不予受理状态推送至三级治理中心再推送至“渝快办”系统，具体为“不予受理”状态。

公安“一件事一次办”建设

按照市委、市政府的决策部署，今年将全力推进“一件事一次办”建设。

业务拆解

表 24公安“一件事一次办”业务拆解表

| 序号 | “一件事”名称 | 公安事项名称 | 协同部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才落户一件事 | 高层次人才落户 | 市教委、市公安局、市医保局、市住房公积金中心 | 市人社局 |
| 2 | 人才落户一件事 | 学历(职称、技能)人才落户 | 市教委、市公安局、市医保局、市住房公积金中心 | 市人社局 |
| 3 | 合格标志一件事 | 机动车申请核发检验合格标志 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 市公安局 |
| 4 | 新生儿出生一件事 | 国内婚生婴儿出生登记 | 市公安局、市医保局、市人社局、市民政局 | 市卫健委 |
| 5 | 婚育一件事 | 夫妻投靠落户 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 6 | 婚育一件事 | 婚姻状况变更 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 7 | 身后一件事 | 国境内死亡注销户口 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 8 | 身后一件事 | 死亡驾驶人驾驶证注销 | 市公安局、市卫健委 | 市民政局 |
| 9 | 收养和户口登记一件事 | 收养登记 | 市公安局 | 市民政局 |
| 10 | 军人退役一件事 | 退役军人落户 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 11 | 军人退役一件事 | 补领居民身份证 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 12 | 军人退役一件事 | 换领居民身份证 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 13 | 姓名变更一件事 | 姓名变更 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局、市人社局、市医保局、市住房公积金中心 | 市公安局 |
| 14 | 居住证办理（申领）一件事 | 居住证办理 | 市民政局、市人力社保局、市规划自然资源局、市市场监管局 | 市公安局 |
| 15 | 教师资格认定一件事 | 开具无犯罪记录证明 | 市公安局 | 市教委 |
| 16 | 资金返还一件事 | 追赃挽损线上返还申请 | 市公安局 | 各在渝银行 |

业务流程图

图 24公安“一件事一次办”业务流程图

通过“渝快办”，根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、共享材料信息，并提交办事申请。受理阶段：确认办件进度。办结阶段：签收确认邮寄材料。

流程描述

（1）用户

用户登录“渝快办”，根据个人办事需求，选择办事业务，根据业务要求提交办事信息、共享材料信息，并提交办事申请。受理阶段：确认办件进度。办结阶段：签收确认邮寄材料。

（2）三级治理中心

受理阶段：接收“渝快办”传递的用户的申请信息饼干传递至公安业务审批系统，接收通过公安业务审批系统回传的办件状态的信息，并将对应的状态和信息传递至“渝快办”向用户展示。

（3）公安业务审批系统

接收三级治理中心传递的申请信息，并将申请信息分发至公安专网业务系统，同时接收审批的办件信息，推送至三级治理中心。

（4）公安网业务系统

接收公安业务审批系统传递的申请信息，民警审批处理完成后，将对应的审批结果信息推送至公安业务审批系统再推送至三级治理中心。

数据流图

图 25公安“一件事一次办”数据流图

用户在互联网端通过“渝快办”统一访问，通过三级治理中心将相关办件信息传递至公安业务审批系统，再将办件信息传递至各业务系统，民警完成相关操作后，业务系统再将相关处理结果信息再传递至公安业务审批系统，再将处理结果通过三级治理中心反馈至“渝快办”给用户展示。

功能模块

人才落户一件事

图 26“人才落户一件事一次办”业务流程图

“人才落户一件事一次办”中，公安需办理“大中专学生毕业就业落户”，按要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

合格标志一件事

图 27“合格标志一件事一次办”业务流程图

机动车核发检验合格标志，完成相关申请信息、材料提交后，即可核发检核合格标志，并通过邮寄方式送达申请人。

新生儿出生一件事

图 28“新生儿出生一件事一次办”业务流程图

“出生一件事一次办”中，公安需办理“国内婚生婴儿出生登记”，按要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

婚育一件事

图 29“婚育一件事一次办”业务流程图

（1）夫妻投靠落户

“婚育一件事”中，公安需办理“夫妻投靠落户”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

（2）婚姻状况变更

“婚育一件事”中，公安需办理“婚姻状况变更”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

身后一件事

图 30“身后一件事一次办”业务流程图

（1）国境内死亡注销户口

“身后一件事”中，公安需办理“国境内死亡注销户口”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

（2）死亡驾驶人驾驶证注销

“身后一件事”中，公安需办理“死亡驾驶人驾驶证注销”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入“六合一”系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

军人退役一件事

图 31“军人退役一件事一次办”业务流程图

（1）退役军人落户

“军人退役一件事”中，公安需办理“退役军人落户”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

（2）补领居民身份证

“军人退役一件事”中，公安需办理“补领居民身份证”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

（3）换领居民身份证

“军人退役一件事”中，公安需办理“补领居民身份证”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

收养和户口登记一件事

图 32“收养和户口登记一件事一次办”业务流程图

“收养和户口登记一件事”中，公安需办理“收养登记”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

姓名变更一件事

图 33“姓名变更一件事一次办”业务流程图

“姓名变更一件事”中，公安需办理“姓名变更”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

居住证办理（申领）一件事

图 34“居住证办理（申领）一件事一次办”业务流程图

“居住证办理（申领）”中，公安需办理“居住证办理（申领）”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住人口信息系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将相关的申请信息和结果展示给群众。

教师资格认定一件事

图 35“教师资格认定一件事一次办”业务流程图

“教师资格认定”中，公安需办理“开具无犯罪记录证明”，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入常住开具无犯罪记录证明系统，民警开展签收、审核、审批等工作。信息的签收、审核、审批各个状态反馈给“渝快办”，由“渝快办”将“开具无犯罪记录证明”结果用于“教师资格认定”。

资金返还一件事

图 36“资金返还一件事一次办”业务流程图

“追赃挽损线上返还”中，公安需办理追赃挽损线上返还基本信息填写，要求填写相关信息并提交相关资料、证明照片后；经过内外网交互，通过接口将群众申办信息导入重庆市反诈骗专业信息应用平台，民警开展签收、审核、审批等工作，金融机构执行资金反返还，处理完成后，将对应的状态反馈给“警快办”，“警快办”再将信息回传给“渝快办”。

证照数据调用监测

证照数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

证照数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

个人身份信息识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

“一件事一次办”业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

“一件事情一次办”日志数据服务

对通过应用中间件调用“一件事情一次办”内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供“一件事情一次办”业务的数据进行审计，审计业务包括：旅馆业特征行业许可、大学生就业落户、机动车申请和而发检验合格标志、国内婚生婴儿出生登记、夫妻投靠落户、婚姻情况变更、国境内私网注销户口、私网驾驶人驾驶证注销、退役军人落户、补领居民身份证、换领居民身份证等。审计数据元素关键事项：包括办理人员、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于“一件事情一次办”应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对“一件事情一次办”数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

系统接口

提供对接

（1）标准地址接口

提供标准地址调用接口，“渝快办”可调用公安的标准地址信息，用于办理相关落户事项。

（2）身份证补（换）领资格接口

提供居民身份证补（换）领资格校验接口，校验申请人在是否服务身份证补（换）领资格。

（3）提供身份证补（换）领支付接口

用于向“渝快办”返回居民身份证补（换）领支付链接的接口，“渝快办”接收链接后，可向用户展示支付页面，用户可发起居民身份证工本费支付。

（4）提供机动车申请核发校验资格接口

提供机动车申请核发校验资格接口，校验申请人是否满足办事条件。

（5）办件编号获取接口

提供接口用于接收“渝快办”推送的办件编号。

对接接口

（1）事项编码分类获取事项相关信息接口

接收到“渝快办”推送的办件编号后，通过此接口获取包含信息 (基本要素、申请材料、法律依据、办理流程、事项收费、受理条件等)。

（2）提交业务接口

该接口用于业务提交，同步业务信息至全市一体化政务服务平台。

（3）办理过程接口

该接口用于提交办理过程结果。

（4）业务办结接口

该接口用于提交办理业务办结结果。

（5）不予受理接口

该接口用于传递不予受理状态。

部署方式

互联网端部署在政务云，业务系统相关部署在公安网。

应用必要后台管理和辅助功能建设

互联网自助机管理子应用

应用概述

建设互联网自助机管理子应用，管理自助机系统业务、外设控制、数据采集等，满足公安终端服务平台对其集成终端管理的迫切需求。互联网自助机管理子应用能为公安部门开展“互联网+终端”以及“互联网+”便民、益民、惠民业务，提供服务数据支撑和运维管控基础，满足网上网下管控一体化的公安服务需求。

互联网自助机管理子应用通过统一标准集成公安行业的各种业务接口，首先通过授权机制授权终端应用资格，在基于激活程序严格把控数据安全，终端激活后可纳入自助机平台进行全面监控。互联网自助机管理子应用建成后，在支撑各类终端应用服务的同时，可以关联、记录网络行为主体活动的轨迹，积累形成海量、丰富的业务大数据资源，直接服务于公安机决策。对于纳入监控范围的自助机，公安可集中管控终端硬件设备、安全状态，构建完整的运维体系。

功能模块

自助机业务管理

自助机业务状况查看

平台首页是针对自助机业务平台总体业务的可视化模块。本次将自助机业务数据进行数据融合，向民警展示可视化信息。自助机总数、离线终端数、终端监控、接口响应监控、终端服务调用情况等。

服务授权

为严格规范终端的接入，自助机业务管理基于授权机制为自助机提供应用服务，基于激活机制将自助机纳入监控体系。自助机终端只能使用被授权的应用服务。

待激活终端管理

待激活终端管理模块汇集所有在自助机运维平台注册且待激活的终端。管理员可在此模块对自助机进行授权业务，明确自助机授权的业务及流量。

已激活终端管理

已激活终端管理模块整合汇集所有激活完毕的终端，管理员可在此模块通过条件组合过滤查看每个自助机的授权概况，激活信息，同时支持编辑和删除功能。

服务管理

为了保证终端服务接口的统一规范，自助机业务管理平台将集成所有应用服务接口。

外部的自助机通过自助机业务管理的统一接口获取数据，不直接与外部业务系统接口打交道。服务接口管理可以将自助机有效地隔离在业务系统之外。

服务接口注册

服务接口注册模块提供应用服务接口接入业务平台的功能。所有的应用服务都必须在自助机业务平台通过统一标准的协议进行服务接口接入，包含接口基本信息，请求参数，返回值。只有接入的应用服务，才能对终端提供服务。平台提供测试功能，管理员在服务接口接入后监控服务接口和本系统连接是否正常。

服务应用统计

统计数据是发挥统计信息功能的主要手段。统计分析是为决策者提供信息咨询和监督服务的主要指标。本次系统建设服务应用统计模块。以便于能够更集中、更系统、更清楚地反映客观实际，便于理解和利用。

服务应用统计以柱状图、表格等图形的方式展示数据，帮助用户能够更快地识别数据。服务应用统计提供了一种非常清晰的沟通方式，使管理员能够更快地了解机器服务应用概况，地区服务应用概况，服务类型概况。

机器应用服务统计

机器应用服务统计模块提供每台自助机的服务应用概况，把数据、调用情况融为一体，充分体现定量分析。系统会以列表的形式展示每台自助机的服务接口类型调用次数，支持图表切换，支持数字钻取查看具体服务应用接口的调用次数。为了方便用户的使用，提供多条件查询功能，用户可通过自助机名称以及时间进行数据过滤。

地区应用服务统计

以地区为维度，颜色深浅为辅助展示应用服务的使用情况，方便领导直观的看出每个地区应用服务使用量，同时可直接比对找出使用最多的地区，支持图表切换。为方便用户快速锁定区域数据，提供根据地区、应用服务类型，应用服务接口过滤数据。地区应用服务统计为领导分析区域使用差异提供数据基础。

服务类型统计

服务类型统计从整体上反映和分析每个服务类型数量特征，支持数字钻取查看每个服务接口的数量。实现从类型（面）到具体服务接口（点）的一个全面分析，通过大量数据分析观察出哪类应用，哪项应用是高频应用，为公安自助机业务管理平台接入其他应用提供数据基础。

自助机业务管理基于统一接口标准集成公安各应用服务接口，使不同系统之间的数据统一成为可能。基于授权机制将平台集成的标准接口或服务，提供给自助机终端，减少多个终端和业务系统对接产生的数据丢失问题、人力浪费问题。同时关联、记录网络行为主体活动的轨迹，积累形成海量、丰富终端行为轨迹数据资源，落地存储所有的业务使用数据，海量数据云分析。

自助机管理平台监测与响应

提供对自助机管理平台服务器的资产清点、合规检查、配置检查、主机病毒查杀、主机入侵检测、场景化分析运营等安全能力，对终端面临的自身安全问题及横向安全问题提供全面有效的检测分析与处置响应能力，同时对安全威胁进行入口溯源，帮忙管理人员看清、看到、看全安全威胁发生过程，为安全威胁彻查及整改提供有力支撑。

自助机运维监控

自助机运维监控是专门为自助机终端提供运维监控的系统。自助机运维监控从注册授权、监控配置、硬件监控、广告投放、远程控制五大模块出发，不仅让运维管理真正做到可视化、自动化、流程标准化、配置信息统一化，还让运维监管变得更加简单、快捷。自助机运维监控体现了一体化集中运维及智能化管理理念，解决了公安机关普遍关注的终端运维管理程序复杂、运维成本过高、资源利用率不合理、运维效率过低等问题。

自助机运行状况查看

（1）数据统计模式

通过数据统计模式直观的查看所有硬件的实时状况（告警状态、正常状态）

（2）地图统计模式

通过地图统计模式，以终端经纬度坐标为基础，精确的展示区域内的自助机终端数量，收缩放大后可在某一固定点位查看某台自助机终端的所有硬件数据。

注册授权

（1）机器注册

自助机在运维监控平台提供机器注册功能。自助机管理员根据实际情况填写终端名称，终端MAC地址，终端坐标经纬度、终端部门、邮箱地址、微信、手机号码等基本信息进行注册。

（2）激活码生成

自助机在监管运维平台完成注册后，平台会根据注册信息，基于系统预设的规则生成唯一的APPKEY（激活码）。此APPKEY是终端接入业务平台唯一身份标识。系统可通过短信或者手动发送消息将APPKEY告知终端管理人员，终端管理人员在自助机的授权程序中输入APPKEY，激活自助机，实现自助机和业务平台的无缝对接。激活后该台自助机纳入自助机管理平台，数据流转至业务管理平台的带授权终端管理模块。

监控配置

系统把技术门槛降到最低，不需要公安机关人员花费大量的精力进行运维。让公安机关人员能集中精力管好业务系统。通过自动化、专家化、配置化的操作，配置告警信息，保证了系统按照预定规则进行硬件监控，从而降低了风险的源头。

监控报警阈值

报警是对监控系统进行统一设定与管理，具有多事件的并发告警功能。系统报警具有不丢失告警信息，告警及时性等优点。监控报警阈值模块可配置告警信息，用于整个平台硬件资源告警。监控报警采用监控项和监控阈值相结合的方式进行监控。一旦系统中预设的监控项达到报警值，系统就会将告警信息告知相关的管理人员，同时报警信息流转至异常信息模块进行异常报警信息留痕。

报警响应

（1）手机短信响应

当报警事件发生后，系统可以通过对接短信平台将报警信息发送至预存的手机号。报警内容包括报警项，报警区域、地点、时间等。

（2）微信公众号响应

当报警事件发生后，系统可以通过对微信公众号将报警信息发送至指定人员。

（3）报警消息模板

报警消息模板可以添加各种消息事件，系统报警时会调用相关事件，系统会根据事件和报警相应方式通知维护人员。维护人员就会及时收到报警信息，可以快速跟进报警事件。

（4）报警信息查询

系统会自动记录每一条报警的详细信息。信息的具体内容包括：事件的报警时间、监控项名称、报警事件内容、位置、通知人员等。事件日志具有查询功能，可按照日志的每个字段进行精细或模糊查询，具有导出excel电子表格的功能，任何操作权限人员都不能对其进行任何修改。

（5）自助机监控

自助机运维管理模块监控方面体现一体化数据终端的优越性。通过平台可以同时对所有区域内的自助机数据终端进行管理，实时查看整体的状态，无需进行系统切换，瞬间即可完成。对管理人员要求较低，不需要对软件操作又特别的要求，就可以实现专业化的管理。对自助机硬件的监控都是通过自助机自身的硬件信息向自助机运维监控转发实现的，目前监控需要依赖于自助机本身的检测程序。

（6）在线离线监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的机器在线状态信息，监控机器是否离线。系统通过可视化数据直接展示终端离线数，支持查看终端离线详细列表信息。

系统发现某一台自助机出现离线情况后，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证自助机一直处于在线状态。

（7）打印机监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的打印机状态信息，监控打印机是否正常。系统通过可视化数据直接展示打印机缺纸数、打印机缺墨数，支持查看终端打印机缺纸、缺墨的详细列表信息。

系统发现某一台自助机的外设打印机处于缺纸/缺墨状态，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证打印机的正常运作。

实现基础：外设打印机设备可提供缺纸\缺墨状态。

（8）摄像头监控

摄像头监控模块根据摄像头远程拍照的结果，判断摄像头是否正常启闭。当系统发现自助机出现摄像头模糊、关闭的情况，我们可以查看到摄像头出现问题的自助机所在地，并通知其管理员进行处理。系统通过可视化数据直接展示终端摄像头告警数（状态异常），支持查看终端摄像头告警详细列表信息。

（9）读卡器监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的读卡器状态信息，监控读卡器是否正常。系统通过可视化数据直接展示读卡器异常数，支持查看终端读卡器异常的详细列表信息。

系统发现某一台自助机的外设读卡器处于异常状态，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证读卡器的正常运作。

实现基础：外设读卡器可提供读卡器运行状态。

（101）指纹仪监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的指纹仪状态信息，监控指纹仪是否正常。系统通过可视化数据直接展示指纹仪异常数，支持查看终端指纹仪异常的详细列表信息。

系统发现某一台自助机的外设指纹仪处于异常状态，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证指纹仪的正常运作。

实现基础：外设指纹仪可提供指纹仪运行状态。

（11）扫描仪监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的扫描仪状态信息，监控描仪状是否正常。系统通过可视化数据直接展示描仪状异常数，支持查看终端描仪状异常的详细列表信息。

系统发现某一台自助机的外设描仪状处于异常状态，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证读卡器的正常运作。

实现基础：外设描仪状可提供描仪状运行状态。

（12）内存监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的内存状态信息，监控自助机是否内存不够。系统通过可视化数据直接展示内存正常数、异常数以及各自占比。

系统发现某一台自助机的内存不够时，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证内存量。

（13）存储监控

自助机运维管理平台通过客户端检测程序推送的存储状态信息，监控自助机是否温存储不够。系统通过可视化数据直接展示存储正常数、异常数以及各自占比。

系统发现某一台自助机的存储不够时，自动对其所在地进行提醒，便于管理人员接受信息及时处理，保证存储量。

（14）屏幕监控

屏幕监控模块捕获远程截屏的数据，判断屏幕是否正常。当系统发现自助机出现屏幕关闭的情况，我们可以查看到屏幕出现问题的自助机所在地，并通知其管理员进行处理。

（15）远程控制

远程控制是指两台计算机之间建立一条数据交换的通道，从而使得控制端可以向服务端发送指令，操纵服务端完成某些特定的工作。通过远程控制终端可以进行多种远程操作。

（16）远程重启

对于软件的升级与安装调试，可以通过远程协助进行，无需维护人员到现场进行维护和升级。设备出现故障，可随时更换顶替或联网进行维护即可，不存在版本、系统或者硬件的兼容性问题。

（17）远程截屏

自助机运维监控通过被控制的终端捕获屏幕截图。系统可将截屏数据反馈给屏幕监控模块，屏幕监控模块根据截屏结果判断屏幕是否正常。

（18）远程拍照

自助机运维监控操作与被控终端相接的摄像头等外部设备进行远程拍照。系统可将拍照的结果数据反馈给摄像头监控模块，摄像头监控模块根据拍照结果判断摄像头是否正常运作。

可视化展示

大屏可视化展示系统让更多背后隐藏的数据被发现，被阅读，发挥数据的价值。数据可视化我们关注设计样式，想看到设计指标数据，但数据不是重点，我们需要发掘数据背后的意义。自助机管理子应用的核心业务就是统一接口和运维监控，可视化大屏需要融入这自助机核心业务数据。用户可根据权限查看自助机可视化展示数据

（1）接口响应

直观的展示异常、超时、正常3个维度下的服务接口响应数量。

（2）服务雷达图

以旋转的雷达为基础，依次展示平台所有的以注册的应用服务接口。

（3）服务统计

服务统计模块：展示应用服务排名，使用趋势。

（4）运维监控

终端开关状态：直观的展示总数、在线、离线3个维度下的开关数量。

打印机开关状态：直观的展示总数、正常、缺纸、缺墨、关机5个维度下的打印机数量。

机器告警状态：展示一体机监控项的告警数量、

终端监控

（1）Win终端

Win终端模块提供安装在Windows系统一体机上进行监控的程序，一体机运维管理平台可通过接口从监控程序获取Win终端的各种硬件监控信息。比如：终端是否离线，打印机缺纸，打印机缺墨，热敏打印机缺纸，读卡器运行状态，指纹仪运行状态，扫描仪运行状态等硬件指标。

（2）Android终端

Android终端模块提供安装在Android系统一体机上进行监控的程序，一体机运维管理平台可通过接口从监控程序获取Android终端的各种硬件监控信息。比如：终端是否离线，打印机缺纸，打印机缺墨，热敏打印机缺纸，读卡器运行状态，指纹仪运行状态，扫描仪运行状态等硬件指标。

终端功能

（1）注册激活

自助机终端输入APPID和APPKEY后即可完成自助机注册激活。

（2）激活码

客户端需要预先安装注册APP。APP提供注册激活功能，客户端第一次使用时，该APP会提醒客户端操作人员进行注册操作。注册完成后，系统将注册信息、客户端坐标经纬度信息和MAC地址发送给管理后台。

（3）信息申报

后台审核通过后，会将appkey和APPid告知客户端。客户端利用appkey和APPid激活终端并在线填写基础信息进行信息申报。

（4）位置信息

注册完成后，系统将客户端坐标经纬度信息发送给一体机运维管理平台。当位置信息改变时，终端会再次推送位置信息当终端经纬度信息发生改变时，自助机会将位置信息推送给监控程序，监控程序通过接口将终端的位置信息推送给管理后台。

（5）数据采集

自助机运维监控可通过接口对接达到数据采集的目的。通过接口对接直接采集各自助终端的硬件参数信息，比如内存，存储，网络，打印机参数信息。

自助机运维监控可通过监控程序达到数据采集的目的。各自助终端安装监控程序后由监控平台统一通过监控程序采集终端的各类信息。自助终端管理平台可采集各自助终端的硬件参数信息，比如内存，存储，网络，打印机参数信息。

自助机业务管理通过建设统一接口层，基于统一标准的协议采集业务接口，包含接口基本信息，请求参数，返回值。

统一授权管理

需要建立一个行之有效的统一权限系统。统一权限管理严格把控数据权限，打造层级数据结构。用户只要登录一次，即可单点登录其权限范围内的所有平台，减少来回登录的操作。

自助机业务数据调用监测

自助机业务数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

自助机业务数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

自助机业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

自助机业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

数据支撑升级

功能设计

领导驾驶舱

将数字技术广泛应用于公安政务服务，推动公安业务流程优化、模式创新和履职能力提升，驱动公安管理手段、管理模式、管理理念跃升，加快构建“综合态势一舱全览，全量业务分舱并轨，核心业务动态监测”智慧公安运营管理新模式新机制，为全面推进应用建设提供有力支撑。

驾驶舱主要是用来实现对线上线下群众和公安部门工作进行监督、管控、考核、研判的功能，基于大数据的挖掘和统计分析技术，以大数据中心为基础，实现可视化大屏展示，将线上线下群众和公安部门工作信息，如用户注册量、平台访问量、用户活跃度、平台用户分布、用户年龄分布、线上办件数据、线下办件数据、咨询办件数据、等方面，全面运用饼图、折线图、柱状图开展多维度数据展示，展现各级公安部门的工作情况，而且能根据数据进行较为客观的分析和预测，避免主观决策、片面决策，增强决策的科学性，实现公安政务服务数据的科学治理与运用，并可为全市服务调度和智能辅助决策提供有力支撑，形成科技服务群众、数据强化监管的良好态势。

上线服务事项

累计上线事项，全程网办、跑一次、告知类事项的总数。

累计办事办件总量

展示累计办事办件的总量情况。同时能够按照年、月维度展示平台办事趋势，可同时展示申请量，展示形式可采用柱状图和折线图像结合的形式。

热门政务服务事项展示

滚动方式展示前15位热门政务服务事项，以及累计办件量。

通过滚动轮播的方式，实时展示政务服务事项的办理动态。

热门便民服务事项展示

滚动方式展示前15位热门便民服务事项，以及累计办件量。

通过滚动轮播的方式，实时展示政务服务事项的办理动态。

今日数据展示

展示今日访问量、今日办事、今日咨询数据进行展示。

访问渠道分析

展示各个渠道的累计访问量，以及访问量的占比。

警种累计办事办件情况

展示各个警种的累计办事办件总量。

办事办件动态展示

滚动展示实时办件动态，具体包括申请人、身份证号、申请时间、申请事项的详细内容。

“一件事一次办”动态展示

对“一件事一次办”的情况进行展示，展示公安参与的“一件事”的办理情况，能够重点突出公安在“一件事”建设过程中的主要成绩。

分析展示公安参与所有“一件事”整体情况，具体包括累计受理、累计调用电子证照、累计使用电子签名数据情况、各个“一件事”办理量。

“一件事”办件动态展示，滚动展示当前正在办理的“一件事”，点击后可以查看申报信息、申报材料，根据不同事项的办理要求进行展示。

“一件事”详情展示

针对某个单独的“一件事”，展示该事项的整体办理流程、公安的办理流程。

注册用户展示

展示整个平台的累计注册用户总量。

累计访问量展示

展示整个平台的累计访问量。

累计咨询量展示

展示整个平台的累计咨询量。

区县数据动态展示

滚动展示41个区县的办件动态详情。

用户活跃趋势展示

按照月度，以折线图的方式展示近一年的用户活跃趋势。

电子证照数据

展示各类电子证照的领取情况。

电子身份证使用情况

展示电子身份证调用最高频的前8个业务场景，以及对应的调用数据。

电子身份使用动态展示

展示电子身份证的实时使用动态，具体包括姓名、身份证号、申请时间、申请事项数据。

区县专栏展示

通过柱状图的方式展示整个平台区县专栏中各个应用的累计使用情况。

电子证照多跨协同展示

重点展示公安电子证照“多跨协同”的情况，具体可分为各类证照累计共享单位数量、场景数量、累计调用次数情况。

展示各类电子证照累计调用最多的前15个单位，具体分为场景名称、部门、累计调用次数。

动态展示各类电子证照调用情况，具体分为调用对象姓名、身份证号码、场景名称、所属单位、调用时间

交巡警专区分析

分析交巡警专区的办事办件情况。具体展示累计上线事项、全程网办事项、跑一次事项、全程网办率、累计办件量、今日办件量、昨日办件量、前5位高频事项、按区域展示办件动态、实时办件动态。

治安专区分析

分析治安专区的办事办件情况。具体展示累计上线事项、全程网办事项、跑一次事项、全程网办率、累计办件量、今日办件量、昨日办件量、前5位高频事项、按区域展示办件动态、实时办件动态。

出入境专区分析

分析出入境专区的办事办件情况。具体展示累计上线事项、全程网办事项、跑一次事项、全程网办率、累计办件量、今日办件量、昨日办件量、前5位高频事项、按区域展示办件动态、实时办件动态。

电子证照分析

展示电子证照的情况，具体包括：

电子证照使用分析，展示累计使用、今日使用、昨日使用、本周使用、本月使用。

电子证照累计使用情况分析，展示各类电子证照的累计使用情况。

电子证照使用动态分析：展示实时使用各类电子证照的动态。

电子证照领取情况分析：展示各类电子证照的领取量，以及占整个公安电子证照领取总量的比例。

电子证照领取动态展示：按月度方式展示近1年公安电子证照的领取动态趋势。

电子证照领取用户分析：展示领取公安电子证照的用户的年龄、性别、地区分部，展示具体数量和占比。

咨询分析

分析整个平台的咨询数据，展示咨询总量、待答复量、已答复量、咨询满意度（各等级的人数）、答复渠道分析（数量和占比）、答复量分析（数量和占比）、实时咨询动态展示、各警种咨询动态展示（答复量、各评价等级占比）。

川渝通办分析

（1）展示“川渝通办”的详细情况。

办件统计分析：上线事项、累计办件量、平均办件时长

高频事项展示：展示前5位川渝通办事项，以及其办件量。

办件动态：动态实时展示此时正在办理的川渝通办事项。

区域办件展示：动态展示41个区县川渝通办受理量展示。

办件详情展示：动态展示各个川渝通办事项的详情，具体包括事项名称、办理量、各评价等级的人数和占比。

（2）上线事项分析

展示整个平台的上线事项。

办理深度展示：展示全程网办、告知、跑一次的事项总数和占比。

警种上线情况：动态展示各个警种上线的全程网办、告知、跑一次事项的总数。

（3）办件趋势展示

展示整个平台的办事趋势，包括申请量、办结量、受理中、办结率等字段信息。

区域办件情况展示：滚动展示各个区域的累计办件量。

办事用户分析：按照年龄、性别维度分析整个平台的办事用户，展示具体数量和占比。

全流程监管

实现从渝快办收件、窗口综合服务收件，材料审核，业务办理，流程审批等各环节全程监管。通过建设模型对数据分析，实现临期提醒，超期提醒，违规办理分析，为民警考核提供依据。

- 流程数据整合

对接治安业务、人口业务每个节点，预留或者对接交巡警业务、出入境业务主要节点，整合各节点责任人、办理时限、操作时间、关键业务内容、审核或审批意见，形成全流程操作日志，支持回溯查询。

- 全流程状态可视化展示

通过看板和流程图展示业务进度，标注当前处理环节、处理人员，剩余时间、当前状态及异常情况，如临期、超期、待处理等。

- 数据分析模型

建立临期提醒分析模型，根据不同业务系统、不同的办理事项，临期提醒提前多久提醒要求，各环时间要求不同，比如当场办理业务3个工作日，审批业务5个工作日，进行动态时限计算，考虑节假日，自动延长时限，生成临期提醒

建立超期未办理分析模型，分析高频超期业务，高频超期事项，高频超期责任人等。

- 临期提醒

设立临期提醒板块，通过窗口综合服务门户展示提醒，临期业务还可以发送短信提醒，治安业务和人口业务点临期提醒可直接进入办理业务界面。

- 超期未办理提醒

对于超期未办理的业务，通过窗口综合服务门户展示提醒，还可以发送短信提醒。同时生成预警信息发送给上级领导知晓，治安业务和人口业务点临期提醒可直接进入办理业务界面。

- 超期汇总监控展示

汇总治安业务、人口业务、出入境业务、交警业务超期情况，通过仪表盘图形展示全局超期业务，展示高频超期环节、高频超期事项和责任人，为考核提供依据。

- 监督评价模型

建立监督评价模型，分析平均办理时长，按时办结率，超期办理率。违规操作次数，材料退回率，群众投诉率等。根据指标重要性分配权重等。将当前结果与历史结果，平均水平进行对比，生成排名和趋势分析指标。建立可视化展示，通过仪表盘图形展示全市排名，区内排名，排名趋势变化，各单位考核积分等。

公安电子证照共享服务子应用

数据流图

图 37电子证照共享服务数据流向图

政务服务场景

“渝快办”、“渝快码”和市级部门政务服务场景向“IRS”系统提交公安电子证照跨部门共享申请，同时将共享得到的公安电子证照用于群众办证办事，减免群众提交公安实体证照。

“IRS”系统

接收调用场景的申请，并将申请传递至公安业务审批系统，同时接收公安业务审批系统回传的电子证照。

公安业务审批系统

接收调用申请，并将调用申请传递至电子证照子应用，并接收电子证照子应用共享的公安电子证照，并将其传递至互联网，并共享至“IRS”系统。

电子证照子应用

接收调用申请，返回对应的公安电子证照。

应用概述

按照“统一规划、统一建设、统一标准、统一管理”建设原则，构建全局统一的电子证照共享机制，实现电子证照“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”，方便企业或个人办事，电子证照库里已有的材料，公安将不再要求企业或个人重复提交资料信息，实行“免收证照”审批，进一步优化发展环境，加快建设服务型政府。

功能模块

电子证照共享管理

电子证照对外提供共享服务，对共享过程进行全生命周期管理，确保共享过程安全、可控。

应用注册

电子证照共享服务需求业务系统可以在平台上进行应用注册，注册后的应用才允许申请共享平台已发布的电子证照服务。注册内容包括应用名称、所属类目、应用描述、应用链接、应用IP等。

为每一个需要共享公安电子证照的系统、应用功能进行接入账户的注册，只有注册的系统才能够使用公安电子证照的共享服务。

通过保证接口的自身安全，通过接口实现技术上的安全控制，做到对安全事件的“可知、可控、可预测”，是实现系统安全的一个重要基础。

证照共享服务注册

提供在服务API目录中心进行注册，并根据规定的统一接入标准提供共享与验证等服务，并将服务接入证照共享服务平台。注册的内容包括电子证照的使用部门、使用场景、需要返回的证照字段信息，经平台管理员审核通过后，对外正式发布，各业务系统即可对已发布电子证照服务发起调用申请，实现电子证照调用。

（1）证照使用场景模板导出

当调用的部门和场景较多时，为了高效录入部门、场景等信息，可以导出需要录入的信息模板，批量导入。

（2）证照使用场景模板导入

按照对应的模板录入调用部门、调用场景信息后，可批量导入模板，实现部门、场景信息批量维护。

（3）证照使用字段信息录入

基于每个单独的场景，提交申请时可以录入该场景需要返回的证照字段信息，证照字段信息由证照管理时录入的字段信息供提交申请时选择。

共享服务授权

（1）应用注册授权

系统管理员可以对提交的应用申请进行授权，可以选择通过或拒绝，通过后，对应的应用即可提交证照共享服务注册申请。

（2）证照共享服务授权

系统管理员可以对提交的证照共享服务申请进行授权，授权通过后，对应的应用即可实现对授权后的电子证照进行调用。

（3）证照共享服务水印授权

在进行证照共享服务授权时，可以选择是否需要提交水印，同时也可支持对水印内容进行编辑，编辑后，该应用调用的证照将按照对应的内容添加水印。

（4）自动添加调用部门水印

添加水印内容除了个性化编辑的内容外，还自动设置添加调用部门的信息。

（5）自动添加业务场景的水印

添加水印内容除了个性化编辑的内容外，还自动设置添加业务场景的信息。

（6）自动添加有效期的水印

添加水印内容除了个性化编辑的内容外，还自动设置添加有效期时长，有效期从调用时间起开始计算，可按照天/月/年维度进行选择，选择完成后，对应证照在调用过程中将自动加上对应的水印内容。

（7）证照共享服务字段信息授权

根据申请应用的具体场景和申请内容，系统管理员可以对具体场景返回的证照字段信息进行授权，授权完成后，对应场景的调用证照时将按照授权返回对应的字段信息。

（8）证照共享流量授权

各系统、应用在使用共享电子证照时，由于共享电子证照子应用的负载能力有限，为了防止非预期的请求对系统压力过大而拖垮业务应用系统。也就是面对大流量时，需要流量管控。

根据应用场景特点与业务特色，可以证照共享的并发、按分钟/小时/天/月/年维度进行限制调用次数。

通过流量控制可以有效的防止由于网络中瞬间的大量数据对网络带来的冲击，保证用户网络高效而稳定的运行。

证照共享日志

对电子证照共享过程的有关情况进行记录，包括发起方、接受方等。能对发送日志和接收日志进行分析，验证发送和接收的一致性。以快速定位系统出现故障的原因所在。

（1）应用注册日志

可详细查看应用注册的日志情况，包括注册信息、注册提交时间等信息。

（2）共享服务注册日志

可详细查看共享服务注册的日志情况，包括注册信息、注册提交时间、授权内容、授权时间、授权结果、其他共享服务的授权信息。

（3）证照共享记录日志

日志记录电子证照共享过程的信息，具体包括应用信息、共享服务场景信息（部门、场景）、调用时间、证照主体人信息等，可以将证照共享进行全生命周期记录。

多方数据使用可信管控

面向企业数据赋能同时关注数据的开放共享和隐私保护。综合运用多方安全计算、联邦学习、隐匿查询、隐私求交、同态加密、差分隐私等隐私计算技术，辅以区块链的多方协同与不可篡改等技术特性，满足不同场景下多方隐私计算保护需求，实现对业务场景中多方数据进行处理且不泄露任何隐私信息，通过对实时数据共享、数据计算、数据分析和传输等提供安全保障实现数据共享安全和隐私内容保护，保障数据处理过程的安全性。核心技术包括：

联邦查询：参与节点发起查询，发送加密查询条件，获得加密查询结果，解密得到查询结果。数据方无法得知查询方的条件和结果。应用方无法获取不满足查询条件的查询数据。对于支持计量计费匿踪查询的算子，数据方和查询方各自统计数据的查询量，查得量，去重查得量，方便计费和后续对账。

联邦学习：在保证原始数据在各方之间不流动的前提下，通过交换各参与节点的算法训练的中间参数信息，利用多方数据样本的丰富性和全面性，在完全密文条件下进行计算，生成多个模型，从中获取最优模型。在原始数据不离开各方的前提下，通过联邦训练获得的模型，在参与节点之间交换模型预测的中间结果。在完全加密的条件下进行计算，可多次执行，调整参数，实现各参与节点对数据集更精准的预测。

联邦统计：弱中心节点与多个参与方联合完成统计任务。在保证中心节点获得正确统计结果的同时，无法获得统计结果之外的任何信息；各参与方之间不通信，各参与方之间无法获得任何信息。联邦统计功能包括：描述性统计（平均值、中位数、方差、最大值、最小值、T检验、F检验、卡方检验等）和分析性统计（回归分析、相关性分析、生存分析等）

联邦分析：主要使用结构化数据查询语言SQL进行数据查询和分析的同时保证在分析过程中不泄露敏感信息。用户可通过通用SQL语法撰写语句获得查询结果，对于数据持有方的节点可自主设置数据字段安全属性，只输出聚合信息，不输出数据明细，保护敏感信息不泄漏。

电子证照场景拓展

与乐和乐都旅游景区对接

与乐和乐都旅游景区对接，实现电子身份证用于景区购票入园。

线上购票入园：用户在线上平台实名购买门票，景区入园时，可通过“电子身份凭证”二维码直接入园。

窗口购票入园：用户进入景区前，可通过“电子身份凭证”动态随机验证码完成实名购票。

与巫山旅游景区对接

与巫山旅游景区对接，实现电子身份证用于景区购票入园。

线上购票入园：用户在线上平台实名购买门票，景区入园时，可通过“电子身份凭证”二维码直接入园。

窗口购票入园：用户进入景区前，可通过“电子身份凭证”动态随机验证码完成实名购票。

与中国联通对接

通过与中国联通对接，实现电子身份证用于通信业务办理时的身份核验。用户出示动态随机码进行验证，业务受理人员通过动态验证码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可完成业务办理。

用户出示二维码进行验证，业务受理人员扫描二维码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可完成业务办理。

与中国电信对接

通过与中国电信对接，实现电子身份证用于通信业务办理时的身份核验。用户出示动态随机码进行验证，业务受理人员通过动态验证码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可完成业务办理。

与中国移动对接

通过与中国移动对接，实现电子身份证用于通信业务办理时的身份核验。用户出示动态随机码进行验证，业务受理人员通过动态验证码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可完成业务办理。

与散装购油系统对接

通过与散装购油系统对接，实现电子身份证用于购买散装汽油时的身份核验。用户出示动态随机码进行验证，业务受理人员通过动态验证码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可购买散装汽油。

与民航系统对接

通过与民航旅客系统对接，实现电子身份证用于机场扫码通关。用户出示动态随机码进行验证，业务受理人员通过动态验证码调用电子证照查询接口获取并下载用户的电子身份证信息，用户则免去提供身份证，即可扫码通关。

电子证照数据调用监测

电子证照数据流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

电子证照数据流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

电子证照业务敏感数据识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

电子证照业务精准化业务威胁识别

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全数据服务中台提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

部署方式

部署在公安网。

支撑系统系统管理功能

建设统一的系统管理，供支撑系统使用，包括互联网自助机管理子应用、公安电子证照共享子应用等。上述子应用部署在公安信息网，无法使用渝快办、渝快政系统管理功能。

用户登录

平台提供登录功能。通过用户的登录账号权限不同，进入平台后展示不同的功能菜单。

修改密码

为防止密码泄露，可以通过密码修改来更改密码。输入原本的登录密码、图片验证码进行效验完成效验后，重新输入密码、确认密码后，完成密码修改。

用户管理

管理员可管理平台的用户信息，用户信息包含账号、密码、姓名、手机号、警号、部门等信息，同时可对当前的用户进行管理，支持对用户进行增、删、改操作，保证平台用户信息的时效性。

日志管理

主要是对登录日志、操作日志、系统异常日志等日志信息进行管理和查询。日志分为系统日志和用户日志，系统日志记录了服务系统在整个运行过程中产生的事件和用户操作信息，用户日志记录了普通用户对信息资源进行操作的信息。

角色管理

管理员可对按本平台和各对接系统的角色进行分别管理，支持对角色进行增、删、改等操作。

权限管理

管理员可对按本平台和各对接系统进行角色的权限进行管理，配置角色可访问模块信息，登录各平台时根据角色、权限的内容显示不同的模块。

组织管理

对接市局组织架构建设统一的组织结构信息，同时支持按组织机构进行用户管理。

应用对接建设

公安部“互联网+政务服务”平台对接

接入公安部“互联网+政务服务”平台的对接工作，主要包含身份互认、事项填报、服务挂接、数据汇聚以及“好差评”。

对接原因

根据《关于调整公安部“互联网+政务服务”平台事项管理系统有关事项的通知》（公网政务传〔2022〕15号）文件的要求，需与公安部“互联网+政务”服务平台开展身份互认、事项填报、服务挂接、数据汇聚、好差评对接等对接工作。

身份互认

按照公安部“互联网+政务服务”平台身份互认接口标准，实现应用用户账号体系与公安部用户账号体系互信互认，依照公安部《公安政务服务身份互认规范》，地方和警种节点须完成本说明所约定的各技术要求，并与公安部节点完成对接后成为统一身份认证系统的服务节点，节点服务域内政务服务可进行“一次认证，全网通办”。

事项填报

事项信息填报是整个公安互联网+政务服务体系的核心工作之一，“事项及服务”——事项信息填报的完整性、准确性、及时性直接影响群众在互联网门户所获取到的信息的可信度。

在公安部“互联网+政务服务”平台服务事项管理系统中，认领本地方、警种目录并填报实施清单和要素，完成事项填报后，部平台会将填报的事项上报国家政务服务平台，同时提供接口和库表两种方式进行事项目录和实施清单的下发。

服务挂接

服务事项填报完成后，需要将各服务事项对应的办理链接挂接到事项管理系统，群众在公安部“互联网+政务服务”平台点击“在线办理”跳转到地方、警种具体办事链接时，由部平台生成唯一申办流水号，并通过拼接方式将链接参数传递到各地方、警种服务平台，各地方、警种平台需关联或记录唯一申办流水号，并作为数据汇聚范围的唯一关键值。

数据汇聚

平台与公安部“互联网+政务服务”平台进行数据汇聚对接，保障本平台数据与公安部进行统一汇聚，本次汇聚的主要内容包括：本平台存量用户上报；用户数据结构改造；增量用户上报；用户信息变更；办件信息上报；好差评；数据对账；异常处理。

注：办件数据和好差评数据上报数据范围为从公安部“互联网+政务服务”平台服务门户入口进入所办事项的办件数据、好差评数据，非地方、警种全量办件过程数据。

好差评对接

针对无自建好差评系统或需要利用公安部“互联网+政务服务”平台好差评系统实现办事评价的情况下，可通过部“好差评”系统接口标准进行接入。同时，针对通过部平台进行评价的数据，地方或警种也可以通过部平台“好差评”查询接口获取评价数据。

公安部平台对接监测

数据纵向流转行为监测审计

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测及审计，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

（1）API采集监测

对网络流量中基于HTTP协议的API数据采集行为进行解析，还原API数据采集的操作，能够还原API请求和响应两个方向上的数据内容；记录API采集的时间、数据源、用户、API接口标签（URL）、类别及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

（2）文件采集监测

对网络流量中基于HTTP协议的文件数据采集行为进行解析，能够还原文件请求操作及HTTP流量中传输的文件；记录文件数据采集的时间、数据源、用户、文件传输接口标签（URL）、文件类别（目前已确认为CSV格式）及详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

（3）数据采集监测

对网络流量中基于数据库协议的数据采集行为进行解析，能够还原常见数据库协议如Oracle、MySQL、PostgreSQL、SQL Server、ES、达梦等常见数据库协议的请求操作。记录数据采集的时间、数据源、用户、库、表、SQL语句等详细信息，并提供数据查询接口及统计展现页面。

数据纵向流转异常分析告警

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。支持API采集以及数据库请求中涉及的敏感数据。

敏感数据纵向流转识别及监测

（1）敏感数据识别

包括敏感数据定义及敏感数据识别。

可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

内容识别引擎可基于敏感数据的定义在还原的API采集数据、文件中进行敏感数据的扫描和匹配，发现采集行为中涉及的敏感数据。

（2）敏感数据访问监测

通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。支持以下展示项如：敏感数据事件量分布、各类型敏感数据占比、敏感数据访问TOP。

业务系统对接

与户政人口系统对接

在公安网与户政人口系统对接，实现互联网提交的政务业务数据顺利流转至户政人口系统，人口系统受理、审核、审批后，将相关信息传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统传递至三级治理中心再传递至“渝快办”向群众展示。

对接原因

户政“零材料办”、“跨省通办” 申请由户政人口系统提供审批结果、状态信息。公安相关电子证照共享数据均由户政人口系统提供。

与交管网申平台对接

在公安网与交管网申平台对接，实现互联网提交的政务业务数据顺利流转至交管“六合一”系统，交管“六合一”系统受理、审核、审批后，将相关信息传递至公安业务审批系统，然后传递至三级治理中心再传递至“渝快办”向群众展示。

对接原因

交管“全程网办”办件申请数据均由交管网申平台传递至交管“六合一”系统，交管“六合一”系统受理、审核、审批后，相关的审批信息需由交管网申平台传递至“渝快办”。

与养犬系统对接

在公安网与养犬系统对接，实现互联网提交的政务业务数据顺利流转至养犬系统，养犬系统受理、审核、审批后，将相关信息传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统传递至三级治理中心再传递至“渝快办”向群众展示。

对接原因

养犬相关申请信息需传递至养犬系统由民警审批、审批，审批完成后的结果和状态需要养犬系统传递至“渝快办”向群众展示。

与便民开具系统

在公安网与全国出入境管理系统，实现互联网提交的政务业务数据顺利流转至全国出入境管理系统，养犬系统全国出入境管理系统受理、审核、审批后，将相关信息传递至公安业务审批系统，公安业务审批系统传递至三级治理中心再传递至“渝快办”向群众展示。

对接原因

无犯罪记录证明相关申请信息需传递至便民开具系统由民警审批、审批，审批完成后的结果和状态需要便民开具系统传递至“渝快办”向群众展示。

与原有建设内容对接

对接原因

本次新建、迭代升级的功能、业务场景将使用消息通知、网上支付、邮政寄递等基础功能，遵循最小化投入的原则，将利用原有的基础支撑能力，新建功能应用需无缝对接原有基础支撑能力。

对接原有用户体系

无缝对接融合原有用户体系和用户认证中心，实现原有注册用户可无缝访问现有应用，同时对接用户认证中心，实现新用户的注册、登录、修改信息、退出、注销等操作。

对接智能客服

无缝对接智能客服平台，实现对智能客服无缝访问新建内容。

对接电子监察平台

新建户政、出入境、治安、交巡警的业务对接电子监察平台，实现办件数据的接入，办件过程监督、监控。

对接支付平台

对接支付平台，实现身份证工本费的网上支付。

对接消息中心

无缝对接消息中心，实现办件过程、结果、关键环节的消息通过，包括不限于短息、微信公众号、支付宝小程序等渠道的消息通知。

对接邮寄平台

无缝对接邮寄平台，事项下单取号、上门取件的邮寄下单服务，满足办事过程中的邮寄服务。

精准业务威胁识别支撑模块

概述

在公安网侧部署全面威胁检测措施，全面威胁检测技术集双向特征检测、机器学习模型、综合分析模型、威胁情报等多种能力于一身。双向检测能力确保了上报事件的准确性，检测日志和攻击链等分析场景结合，能够协助运维人员快速的发现网络安全威胁。将数十种协议采集元数据与安全威胁日志加密后外发，为全域安全管理中心提供丰富基础的数据，与市局安全大数据平台威胁情报共享，将采集到流量、日志等数据通过标准接口与市局安全大数据平台威胁情报数据进行碰撞，从而发现隐藏在海量网络通信中的隐秘信道，锁定网络中的潜伏者。

功能设计

全局概览

首页综合分析默认展示系统当日产生的告警数据。

首页主要由整体安全态势、各类别安全信息统计、攻击阶段统计、告警事件趋势、攻击 IP、受害 IP、告警事件、告警等级分布统计、实时攻击事件、设备状态、网口流量组成。

（1）整体安全态势

首页安全态势展示了系统当前整体的一个安全状态，分为健康、风险、严重，系统根据系统当前各类告警数据结合逻辑算法计算出系统安全态势级别。

（2）分类安全统计

系统分别统计了攻击成功、失陷主机、弱口令主机、口令爆破主机、实时情报命中、挖矿主机、病毒文件、异常连接资产等分类数据，各项数据均可下钻至相应的告警页面。

（3）告警事件趋势

告警事件趋势以折线图的形式直观呈现，柱状图通过不同的颜色区分不同威胁等级的事件。

横坐标跨度会随着筛选的时间跨度而变化，可通过折线图下钻到对应时间段的威胁告警页面，展示告警趋势。

（4）攻击IP

攻击 IP 数据来源于攻击者视角，对攻击次数进行排名，展示排名靠前的攻击 IP。

攻击 IP以类甘特图形式呈现，直观明了，条形图后方展示了攻击 IP 的攻击次数，可通过条形图下钻。鼠标悬浮在条形图时，会展示该攻击 IP 告警事件的告警级别分布统计。

（5）受害IP

受害 IP 数据来源于受害者视角，对被攻击次数的受害 IP 进行排名，展示排名靠前的受害 IP。受害 IP  以类甘特图形式呈现，直观明了，条形图后方展示了受害 IP 的被攻击次数。鼠标悬浮在条形图时，会展示该受害 IP 告警事件的告警级别分布统计。

（6）告警事件

告警事件统计了系统告警上报次数排名靠前 的告警事件，可通过事件名称或事件上报次数下钻。

（7）告警等级分布统计

统计了系统中存在的高危、中危、低危、无危胁四个级别的告警分布，告警等级分布统计以饼图形式呈现，分布占比呈现直观。

（8）实时攻击事件

点击上报的实时攻击事件，可查看事件详情。

（9）攻击阶段

系统以甘特图的方式展示了当前各个攻击阶段的告警数量。

（10）设备状态

展示当前系统的运行时长、CPU 利用率、内存利用率、磁盘利用率。

（11）网口流量

系统展示的当前物理接口的流量曲线，默认展示总流量曲线，可以点击曲线图上方的接口名称进行过滤筛选。

威胁监测

告警视角

主要展示系统产生的所有事件类型告警，顶部设有事件统计组件，可实时统计展示告警事件分布、告警事件、本地情报和云查情报碰撞、攻击结果。

同时，统计数据还可以直接作为筛选条件进行筛选，直接点击统计图即可进行过滤筛选。

时间范围筛选：系统默认展示时间范围为当天的告警数据，可通过页面的时间组件自定义时间范围。

组合条件查询：告警视角支持多种组合条件的复合查询，并可以保存查询筛选条件。可以填写各种查询条件，输入查询模板名称，既可保存当前添加的查询条件并执行查询过滤操作，用户可直接点击保存好的查询模板进行条件查询操作。

告警事件列表展示：告警视角列表展示包括事件名称、威胁等级、源IP、目的IP、Host、响应码、告警时间、攻击结果、状态和操作，用户可以根据告警事件的威胁等级以及告警时间进行排序，展示列支持勾选自定义。

添加选中：以当前字段作为筛选条件进行查询，支持添加选中的列字段有事件名称、事件类型、源 IP、目的 IP、攻击结果，鼠标点击告警的相应字段即可弹出添加选中的选项。

添加过滤：以当前字段作为排除条件进行查询，支持添加过滤的列字段有事件名称、事件类型、威胁等级、源 IP、目的 IP、攻击阶段和攻击结果，鼠标点击告警的相应字段即可弹出添加过滤的选项。

前往攻击分析：可对该 IP 进行攻击分析，鼠标点击告警的源 IP 或目的 IP 后可弹出前往攻击分析的选项。

前往受害分析：对告警IP 进行被攻击分析，鼠标点击告警的源 IP 或目的 IP 后可弹出前往受害分析的选项。

威胁情报云查：可通过告警的 IP 跳转威胁情报中心并进行威胁情报信息查询，鼠标点击告警的源 IP 或目的 IP 后可弹出前往威胁情报云查的选项。

事件详情：告警详情包括告警数据、基础数据、事件描述、云查情报；可查看告警 payload、请求响应信息等；可查看告警基本信息，包括攻击 IP、受害 IP、传输协议、攻击结果等基础信息，以及五元组信息、应用层信息；可查看事件的说明信息，包括事件基础信息、事件说明、处理建议。

告警标记处置：可对该告警进行处置操作，通过处置可将该告警事件的状态标记为待处理、已确认、已处理、误报 4 种状态。

告警导出：可以将系统告警列表进行导出，导出范围支持当前页、全部、自定义页码，导出成功后会生成导出记录，可在导出记录列表中进行下载和删除。

攻击者视角

攻击者视角从攻击 IP 为维度对威胁时间告警数据、威胁情报进行聚合分析，站在攻击者的角度进行统计和告警呈现。

攻击 IP TOP：对攻击次数进行排名，展示排名靠前 的攻击 IP。条形图后方展示了攻击IP 的攻击次数，鼠标悬浮在条形图时，会展示该攻击 IP 告警事件的告警级别分布统计。

攻击结果：统计了攻击结果为成功的 IP 个数和攻击结果为失败的 IP 个数，点击统计数字，可对相应的攻击结果进行过滤查询。

攻击来源：根据内网配置判断攻击 IP 是外网攻击还是内网攻击，从而统计内网攻击 IP 个数、外网攻击 IP 个数，点击统计数字，可对相应的攻击来源进行过滤查询。

攻击次数统计：统计了系统每日产生的攻击次数。

攻击 IP 列表：攻击 IP 列表展示包括攻击 IP、最近攻击时间、成功次数、事件名称、攻击手段、情报信息、攻击次数、攻击主机个数，其中事件名称为该攻击 IP 触发的威胁告警，攻击手段为该攻击IP攻击系统所采用的攻击手段。点击列表行的任意位置可展开攻击详情。

攻击查询：系统支持攻击 IP、攻击结果、攻击来源、碰撞威胁情报的单一条件或组合条件查询。

受害者视角

受害者视角顾名思义，即从受害者的角度呈现告警信息。展示由时间筛选模块、资产统计模块、受害者 TOP、失陷主机个数统计、异常连接统计组成，其中，受害者 TOP、失陷主机、异常连接数据块点击均可带筛选条件下钻，便于用户筛选查看。。

受害者 TOP：对被攻击次数的受害者 IP 进行排名，展示排名靠前的受害 IP。受害者TOP以类甘特图形式呈现，直观明了，条形图后方展示了受害 IP 的被攻击次数，鼠标悬浮在条形图时，会展示该受害 IP 告警事件的告警级别分布统计。

异常连接：统计所有受害主机中存在异常连接的主机数，包括已知资产主机和未知资产主机，点击统计数字可对该类统计进行查询。

失陷主机：展示当前受害主机状态为失陷的主机数量，点击统计数字可进行过滤筛选。

告警列表展示：展示列包括受害 IP、最近告警时间、状态、异常连接行为、告警事件、存在告警数。其中，告警日志展示页面可下拉展示详细统计信息，分别是该受害 IP 的告警事件统计、脆弱口令统计、口令爆破统计和威胁情报统计。

情报视角

情报视角页面主要展示系统产生的所有情报类型告警，情报视角通过多种维度对情报告警进行了统计，包括情报类型统计、IOC 信息统计、威胁等级统计、告警 IP TOP5、威胁情报 IOC TOP。

情报类型统计：以圆形图的方式统计和展示 IP、域名、JA3 等类型情报告警的分布情况。

IOC 信息统计：以圆形图的方式从不同维度统计告警中的 IOC 信息，维度包括 IOC 分类、IOC 家族、IOC 组织。

威胁等级统计：以圆形图的方式统计和展示高危、中危、低危三类威胁情报告警的分布情况。

告警 IP TOP5：统计失陷 IP、源 IP、目的 IP 的前 5 名。

威胁情报 IOC TOP5: 统计排名情报 IOC 次数前五名，展示内容包括情报 IOC 以及命中次数。

威胁情报详情：包括情报基础信息和情报详情列表，其中，在告警详情列表中可下载告警对应的 pcap 包。

威胁情报导出：可以将威胁情报告警列表进行导出，导出范围支持当前页、全部、自定义页码，导出成功后会生成导出记录，可在导出记录列表中进行下载和删除。注意：当系统威胁情报告警事件较多时，导出需要花费更多的时间，请耐心等待。

资产视角

资产视角页面主要展示用户配置的资产的关联数据，本视角将与资产 IP 关联的告警事件、情报告警、弱口令/口令爆破告警、互联关系数据、违规连接数据全都做统计，并绘制资产风险分析图，将各维度的数据集中地直观地展示出来。

支持按资产 IP、资产名称查询筛选。

点击资产风险分析图中的节点，部分节点可跳转至对应的告警页面，便于查看其告警详情数据，可对受害资产进行攻击分析。

研判视角

研判视角主要用于对攻击事件进行研判分析及攻击链的归档，该视角关联攻击者视角、受害者视角、情报视角、资产视角。加入分析池事件在深度分析后，可以进行归档研判。

详情：告警详情包括告警数据、基础数据、事件描述、情报云查；可查看告警 payload、请求响应信息等；可查看告警基本信息，包括攻击 IP、受害 IP、传输协议、攻击结果等基础信息，以及五元组信息、应用层信息；可查看事件的说明信息，包括事件基础信息、事件说明、处理建议。

删除：可删除所选告警事件，另外，也可对单个告警进行删除。

深度分析：可以对该告警事件进行深度分析，选择分析类型源 IP 地址或目的 IP 地址，及需要分析的时间范围。可以通过相关条件关联查询该告警在指定周期内发送的事件。

新增案件：勾选需要归档的告警事件，可创建新的案件，填写案件名称和相关分析过程。添加案件后，分析池内的告警事件将会被已案件的形式存储起来。

删除：可删除所选案件，另外，也可对单个案件进行删除。

编辑：可以对已归档的案件进行编辑，修改案件内容。

生成工单：可以将案件的详细内容及 PCAP 导出，形成 HTML 报告。

攻击场景

脆弱口令

脆弱口令展示页面主要展示脆弱口令告警信息，设有弱口令类型统计、登录用户 TOP统计、脆弱主机 TOP  统计，可实时统计告警信息并汇总，点击可带筛选条件查询，便于用户筛选分析。

弱口令类型统计：统计当前系统所有协议类型的弱口令告警，点击饼状图可以对该协议弱口令进行筛选过滤。

登录用户 TOP：统计系统所有上报弱口令告警中使用弱口令登录次数最多的用户，点击柱状图可对该用户进行筛选过滤。

脆弱主机 TOP：上报脆弱口令次数最多的主机 IP，点击柱状图可对该主机进行筛选过滤。

弱口令配置：可跳转至弱口令配置页面。

弱口令告警筛选过滤：可对源目 IP、目的端口、用户名、弱口令类型进行过滤筛选。

脆弱口令告警详情：脆弱口令详情页面会展示该条事件的告警内容信息，其中，登录密码需要输入管理员密码才能查看。

弱口令加白：可进行一键加白。

导出：可导出当前系统弱口令告警列表，以 excel 格式保存到本地。点击导出按钮，需输入系统管理员密码才能进入数据导出页面，导出范围支持当前页、全部、自定义页码，导出成功后会生成导出记录，可在导出记录列表中进行下载和删除。

口令爆破

口令爆破页面主要展示口令爆破告警，设有爆破类型统计、爆破成功数量统计和爆破次数 TOP统计，可实时统计展示口令爆破告警信息，便于用户筛选查看，详情页面展示该条口令爆破告警的基础信息和详情列表。

爆破类型：环形饼图展示各协议爆破分布情况。

爆破成功：统计当前系统爆破成功的事件数量。

爆破次数 TOP：统计爆破次数靠前的 IP。

口令爆破查询：口令爆破告警支持受害 IP、爆破主机 IP、爆破用户名、爆破类型、爆破是否成功进行筛选查询。

口令爆破配置：可跳转到口令爆破配置页面。

爆破类型筛选：可通过口令爆破告警列表进行爆破类型筛选。

口令爆破详情：展示包括爆破基础信息、详情列表。

一键加白：可对该条爆破告警进行加白操作。

导出：可导出当前系统口令爆破告警列表，导出范围支持当前页、全部、自定义页码，导出成功后会生成导出记录，可在导出记录列表中进行下载和删除。

病毒检测

系统支持静态检测网络流量中的恶意文件，以告警日志形式上报并还原该恶意文件，用户可下载恶意文件进行深度分析或沙箱模拟。检测协议方面：支持 HTTP/WEBMAIL、SMTP、FTP、NFS、SMB、IMAP、POP3 协议的检测，文件类型方面：支持 doc、pps、ppt 等文件类型。

病毒样本库支持离线升级，保障检测有效性和时效性。

病毒检测告警查询：支持病毒传播主机 IP、受害主机 IP、文件名称、病毒名称、病毒引擎、协议类型进行查询。

病毒样本下载：可下载该告警的病毒样本文件。

病毒检测告警详情：告警详情中展示了文件名称、病毒名称、协议类型等信息。

导出：可将病毒检测告警导出，以 excel 格式保存到本地。

文件检测

系统支持高度灵活的文件检测规则定义，对文件的各种属性进行特征匹配检测，上报文件检测告警。文件检测类告警可通过文件名称、威胁等级、规则种类、文件传输协议等进行过滤查询、导出，还可通过操作列查看文件告警详情以及下载原始文件。

挖矿分析

系统具备专有的挖矿分析场景，基于特征库和威胁情报检测挖矿主机，对挖矿主机进行不同阶段的展示，包括了连接矿池阶段、获取挖矿任务阶段、控制命令通信阶段、挖矿成功阶段，形成挖矿链的可视跟踪，同时，对网络中的挖矿主机活跃度、挖矿币种有直观的图形化展示。

挖矿阶段分析展示：系统依次展示了从感染挖矿病毒到连接矿池、再到获取矿池任务、再到挖矿控制命令通信到最后的挖矿成功，并且在每个阶段都统计了该阶段收影响的主句数量，点击各阶段的图标，即可在页面下方列表中查询出该阶段所有的主机信息。

挖矿币种分布：系统以饼状图的方式，直观呈现了当前所有上报的挖矿事件币种分布。

挖矿主机活跃度：系统对当前所有的挖矿主机 IP 进行统计排名，将发生挖矿行为次数排名靠前的主机 IP 进行独立展示。

异常连接

异常连接页面主要展示内网主机的异常连接告警，设有异常资产、连接次数 TOP主机的活跃度、被访问次数 TOP主机的活跃度，可根据告警信息实时刷新统计结果，点击统计图可带筛选条件查询，便于用户筛选分析。若用户对此异常连接信息存疑，可通过点击添加白名单，将异常连接 IP 直接添加到白名单。

白名单自学习：可指定流量纯净的时间段进行白名单自学习，学习到的流量数据自动加入到流量白名单，只有当出现白名单以外的流量时，才会产生告警。

异常连接配置：可跳转到异常连接配置页面。

异常资产：统计存在异常连接的资产数量。

连接次数 TOP5主机活跃度：产生异常连接行为告警次数最多的主机 IP TOP。

被访问次数 TOP主机活跃度：内网产生异常连接告警的被访问次数最多的主机 IP TOP。

异常连接告警查询：支持源 IP、目的 IP、资产名称进行查询，可对资产的异常连接进行过滤。

添加白名单：可将该异常连接 IP 加入到白名单中。

异常连接详情：详细信息中包括基础信息、连接信息。

横向移动

横向移动是在复杂的内网攻击中常见的攻击方式，用于窃取大量信息资产以及进行更深入的渗透，当前企业所面临的勒索问题和内部威胁也大多与“横向移动”有关。本系统支持横向移动专项场景，聚焦于内网攻击情况，对内网活跃主机进行统计排名，对内网活跃的业务协议进行分布统计，充分展示了内网攻击事件产生趋势。

内网活跃主机 TOP：对所有内网主机进行统计，展示排名靠前的活跃主机，统计维度包括源 IP、目的 IP，可自行选择。

内网活跃协议：对内网协议的活跃情况进行了分布统计，以饼状图、百分比的形式展示。

内网攻击趋势：以时间维度展示内网各攻击阶段的告警分布趋势。

资产

系统支持资产扫描及手动导入两种方式进行资产的添加，可根据资产类型对不同的资产进行针对性管理，并将资产与告警功能结合，更加有效地帮助用户发现环境中的薄弱资产并进行修复。

新增资产分组：可创建新的资产分组。

资产发现：可跳转到资产发现页面。

内网配置：可跳转到内网配置页面。

资产总览：资产总览展示了所有的资产分组信息，包含手动创建的分组以及未分组。可进行分组编辑、分组删除，未分组为默认分组，不支持编辑和删除。资产分组内部根据资产的类型进行了分类展示，类型分别为终端、视频设备、办公设备、网络设备、服务器、安全设备、PLC、RTU、通信机、操作员站、工程师站、传感器、执行器、其他。

新增资产：可手动添加资产，手动添加的资产支持设置如下属性，包括所属分组、资产 IP、资产名称、资产描述、资产类型、操作系统、资产厂商等。

导入资产：可批量导入资产，导入的资产需要满足固定的格式，可在导入页面下载资产配置文件模板，根据模板文件进行资产整理后再导入系统。

资产导出：可将当前系统中的资产以 excel 格式导出到本地。

资产删除：可删除所选资产，另外，也可对单个资产进行删除。

资产编辑：可对相应的资产进行编辑操作，其中资产 IP、MAC地址、来源、端口服务不支持编辑。

资产下发：可将当前的资产配置下发给检测引擎，配合其他告警聚合使用。

资产发现

资产发现可通过自动梳理流量中的内网 IP 学习用户环境中的资产，资产发现结果会根据已有资产信息，将新发现的资产归类到新增资产和变动资产中。

新增资产：从流量中发现的资产若不存在于当前系统管理的资产当中，则会归类到新增资产中，可发现的资产添加到系统中进行管理，若该资产不是实际或可靠的资产，可忽略掉该条资产，另外，还可以进行批量添加或批量忽略。

变动资产：从流量中发现的资产若已经存在于系统当中，且发现的资产与已有资产信息存在差异，则该资产会归类到变动资产当中供用户确认，资产更新操作和忽略操作同新增资产确认。

资产扫描：可进入资产扫描页面。

清空数据：可清空当前发现的资产数据。

资产扫描

系统提供资产扫描功能，帮助用户主动扫描资产，快速便利地梳理用户环境中的资产并提供资产详细信息。资产扫描模式上分为简单扫描和深度扫描，从功能上分为单次扫描和周期扫描，单次扫描需要手动执行，周期扫描到达指定时间后会自动进行扫描，所有扫描出的资产只能算是预备资产，需要人为确认后才可将资产添加到系统中。

简单扫描：扫描资产简单信息以及一些常用的服务端口，耗时较短。

深度扫描：扫描的指纹信息更广，耗时较长。

单次扫描：创建一个单次的扫描任务，需要手动执行扫描任务。

周期扫描：创建一个周期性的扫描任务，到达指定周期时间后，扫描任务自动执行，也可手动执行。可进行周期扫描任务配置，周期配置支持每天、每周、每月，同时还可以指定具体的小时和分钟。

扫描历史：根据扫描时间排序，展示近三次扫描任务结果，可查看扫描结果。

扫描结果-新增资产：默认展示最近一次的资产扫描结果中新增加的资产，扫描结果列表包括资产 IP、资产类型、厂商、操作系统、服务端口、操作列。可将选中的新增资产批量添加到资产列表中，可忽略掉选中的新增资产，也可对单个新增资产进行添加或忽略操作。

扫描结果-变动资产：默认展示最近一次资产扫描结果中有信息有变动的资产，可以进行资产批量更新和忽略。

内网配置

内网配置主要用于辅助梳理内网信息，系统内置常见私网网段，用户若有其他网段的内网配置需求，可通过新增或 excel 批量导入的方式添加内网配置信息。

新增内网配置：可新增内网 IP，内网 IP 支持单个 IP和 IP 网段。

导入：可将内网配置批量导入系统，导入的文件必须满足指定格式，可从导入配置页面下载内网配置文件模板，根据模板格式整理内网配置后，再导入到系统中。

导出：可将当前系统的内网配置进行导出，导出内容将以 excel 文件格式保存到本地。

内网配置删除：可以删除选中的内网配置，也可通删除单条内网配置。

清空内网配置：可清空当前所有的内网配置。

内网配置编辑：可对内网配置进行编辑。

脆弱性扫描

系统支持与漏洞扫描工具进行联动，通过接口配置针对风险地址的脆弱性扫描策略，完成对系统整体安全的加固。界面提供脆弱性扫描工具联动的配置及脆弱性扫描策略配置，在完成扫描任务后可直接通过设备下载对应报告。

设备管理：可对联动设备进行增删查改操作，可通过连通性测试确认能否与扫描工具通信。

任务管理：任务管理页面可对扫描设备进行增删查改操作，可添加扫描任务，IP选择风险地址，漏扫设备选择在设备管理中添加的设备；根据需求选择对应的漏扫策略下发即可。

响应

联动阻断

系统可以通过与防火墙进行联动，将策略从系统下发至防火墙，从而达到阻断指定网络通信的目的。

阻断设备管理：可对阻断设备进行增删查改操作。

阻断策略管理：开启防火墙联动阻断功能。

旁路阻断

系统以旁路接入的方式部署，支持通过管理口向旁路网络发送特定的 Reset 报文，从而达到旁路阻断的目的。

安全配置

规则管理

规则类型包括系统规则、自定义规则、拒绝服务与扫描类。

系统规则：系统进行流特征检测与匹配的范式标准，系统对镜像流量进行双向流检测并以事件日志形式上报。

规则状态维持：开启规则状态维持后，系统规则库升级将不会影响原规则可编辑属性，属性包括威胁等级、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段、失陷状态、源 IP 身份、目的 IP身份。

系统规则查询：支持通过规则名称、事件类型、威胁等级、协议类型、规则类型查询系统规则。

系统规则编辑：规则编辑页面展示了事件基础信息、事件说明、处置建议、威胁等级、主机状态等信息，其中，规则的威胁等级、事件类型、攻击阶段、攻击结果、攻击手段、失陷状态、源 IP 身份、目的 IP 身份可以编辑更改，其余信息无法编辑修改。

自定义规则：系统支持自定义告警规则，有更高的针对性，能够有效提高检测率和准确率。

规则导入：系统支持标准的 snort 商业规则导入。

规则集：系统支持规则集管理，可以将系统规则、自定义规则添加到规则集中，可对已有规则集进行编辑、删除、下发操作，系统默认的规则集不允许进行删除。同时规则集也支持导入和导出操作，便于运维和部署。

拒绝服务与扫描类：系统支持对拒绝服务与扫描类事件的检测，并根据业内主流检测标准设定了默认阈值。

yara规则管理

yara 可以通过规则鉴别和分析恶意样本，基于文本或二进制的模式来创建对恶意软件家族的描述，而每个描述或者说是一种规则，均由一组字符串和一个布尔表达式组成，这些字符串和布尔表达式决定了其逻辑，也就是 yara 规则。系统支持对所有的 yara 规则进行管理，规则管理分为系统规则和自定义规则。

yara 系统规则：即系统自带的 yara 文件检测规则，默认全部为启用状态，点击规则列表操作列的“编辑”可以更改规则内容。

yara 自定义规则：为满足更多、更灵活的文件样本检测场景，系统支持自定义 yara 规则。

自定义 yara 规则新增：可在 “新增规则”菜单中定义样本文件检测规则，可参照相应的文档说明进行规则定义编写。

自定义 yara 规则导入：选择编写好的规则配置文件，可完成 yara 自定义规则的导入。

yara 自定义规则导出：点击页面上方的“导出”按钮可将当前自定义的规则进行导出。

启用当前：当自定义规则较多时，“启用当前”功能更为方便的帮助用户批量启用自定义yara 规则。

禁用当前：当自定义规则较多时，“禁用当前”功能更为方便的帮助用户批量禁用自定义yara 规则。

协议配置

启用状态：用户可自定义是否启用各个协议的识别解析功能。若该协议的启用状态为关闭，则系统不再解析该协议的流量，也不会产生对应告警。

服务端口：用户可配置协议的服务端口以辅助系统识别协议，系统优先通过特征识别解析协议，如未抓取到协议特征，则会以配置的服务端口作为辅助识别依据。

事件合并配置

现网实际使用过程中，若存在某些事件高频次大量上报且信息冗余影响用户研判分析的情况，用户可通过事件合并配置对重复上报的事件进行条件过滤。

告警白名单配置

告警白名单配置可根据事件名称或五元组信息对告警事件进行过滤，用户在使用过程中，可根据使用需求对相应事件、源/目的 IP 或源/目的端口进行过滤，不上报满足过滤条件的事件。

弱口令配置

系统可精准检测出业务流量中的登陆成功的行为，并对登录口令强弱程度进行研判，用户可以自己指定口令的强弱程度，也可自定义弱口令检测字典。

弱口令基础配置：弱口令基础配置可以限制弱口令级别，支持简单、一般、复杂三个级别，默认限制为一般级别。

弱口令字典：可将收集的弱口令的文件导入到系统中，目前只支持.txt 格式的文件导入。

web 弱口令配置：web 弱口令支持新增、导入、导出、删除及清空操作，web 弱口令配置支持 url、用户名关键字、密码关键字三个字段。

弱口令配置下发：可将当前弱口令配置下发给检测引擎。

弱口令白名单：可通过弱口令类型、源目 IP、源目端口进行弱口令白名单定义，满足条件的将不会上报弱口令告警。弱口令白名单配置分为基础配置和高级配置，二者只能选择一种配置方式，其中高级配置必须输入目的 IP、目的端口，源 IP、源端口无需填写，高级配置还增加协议内容定义，可定义用户名和 url。

口令爆破配置

与弱口令检测不同的是，弱口令检测的是登录成功的行为，口令爆破检测的是业务流量中的频繁的登录行为，若登录尝试次数达到设置阈值，则上报为口令爆破事件。

威胁情报配置

支持用户自定义恶意 IP、恶意域名等类型的威胁情报，用户可通过新增或批量导入的方式添加自定义威胁情报。

威胁情报新增：可新增威胁情报。

威胁情报导入：系统支持导入威胁情报配置导入操作。

威胁情报导出：可将威胁情报配置导出，以 excel 格式文档保存到本地。

威胁情报删除：可将威胁情报配置列表中选中的配置删除，也可对该条威胁情报配置进行删除。

威胁情报清空：可清空当前系统所有的威胁情报配置。

威胁情报配置下发：可将威胁情报配置下发至检测引擎。

威胁情报白名单：系统支持用户指定威胁情报白名单，添加到情报白名单中的域名、IP 等，将不会上报威胁情报类事件。

检测类型配置：系统支持用户选择性的开启威胁情报的检测类型。

异常连接配置

异常连接指的是连接“非安全域流量”，非白名单自学习梳理出来的流量，均为非安全流量，与非安全域流量间的连接行为即为异常连接行为，以异常连接告警日志的形式上报。

白名单自学习：系统会自动梳理对应时间段内的流量信息为安全域流量，即白名单自学习模型展示的流量信息。

黑名单（模型排除名单）：模型排除名单即黑名单，白名单自学习过程中会与威胁情报库碰撞，碰撞成功的 IP 会自动进入模型排除名单，即黑名单，同时用户可以自行新增、删除黑名单；

白名单（模型补充名单）：模型补充名单即白名单，用户除自学习外，也可通过添加或批量导入白名单，所有配置均需下发才能生效。

只告警资产连接：系统可只会上报资产列表中资产 IP 所产生的异常连接告警。

告警全部连接：系统可上报全部异常连接告警。

病毒与文件检测配置

系统支持静态检测网络流量中的恶意文件，以告警日志形式上报并还原该恶意文件，用户可下载恶意文件进行深度分析。

病毒与文件检测配置：检测协议可进行多选，包括 HTTP、SMTP、FTP、NFS、SMB、IMAP、POP3；文件检测类型有doc、pps、ppt 等多种文件类型。

算法检测配置

算法检测配置包括 SQL 注入/XSS 攻击算法检测开关、AI 检测开关、DGA 算法检测开关、自动解码开关、通用攻击结果判定开关。其中 AI 检测需开启 SQL 注入/XSS 攻击算法检测功能。

SSL解密配置

系统支持解密 HTTPS、SMTPS、IMAPS、POP3S、RDPS 等加密协议流量，使用前需开启SSL 解密功能。

离线检测

在不便接入流量的环境下，系统提供了离线检测功能，支持将攻击包导入到系统进行离线回放，系统引擎对离线回放的数据包进行攻击检测。

数据包导入：支持数据包上传，单个文件不超过 2G，最多可以导入 100 个离线攻击包，支持批量导入。

数据包回放：可回放数据包，回放完成后，会在页面展示回放信息和回放结果，内容包括：pcap 包名称、包数、字节数等信息。

数据包删除：可对数据包进行删除操作，删除后数据包不可恢复，需要重新上传。

数据包下载：可将离线数据包下载到本地，此功能多用于下载他人上传的离线攻击包。

溯源取证配置

系统支持本地告警 pcap 包存储，启用 pcap 包还原功能，配置 pcap 包提取范围即可。

流量采集过滤

系统提供流量采集过滤功能，功能默认为关闭状态。当功能开启时，系统能够根据用户配置的过滤条件进行流量采集，并只对采集到的流量进行检测。

采集规则：采集规则分为捕获和不捕获两种，当选择捕获时，系统只会采集满足过滤条件的流量进行检测，当选择不捕获时，则满足过滤条件的流量都会被丢弃掉，对没有丢弃部分的流量进行检测。

过滤条件：过滤条件分为两种，分别是流过滤条件、BPF 过滤条件，两者只能选择一个作为配置生效。

系统管理

系统配置-系统时间

系统提供两种时间同步方式，手动同步和自动与 NTP 服务器同步。

系统配置-系统升级

系统支持版本补丁升级、规则库升级、情报库升级、病毒库升级，除了系统补丁升级外，其余升级均支持在线升级。

系统维护-系统日志

系统日志模块默认展示近当天的系统运行日志，支持日志内容查询和导出。

系统维护-系统自检

可进行系统运行日志导出、工作模式切换、预警配置、系统诊断。

系统日志：可以对系统运行期间的所有日志进行导出操作，导出内容均为进程、硬件日志等信息，不包含任何用户数据。

工作模式：工作模式包含检测模式、抓包模式（部分设备特有）、超时流重组开关。其中检测模式分为普通模式和 TURBO 模式，保持默认普通模式即可；抓包模式分为独立抓包和混合抓包，该模式只有在部分特殊型号设备上存在，具体使用场景可咨询售后技术支持；超时流重组可以提高检测的准确性，但会消耗一定性能，默认为关闭状态，使用时保持默认即可。

预警配置：可配置系统授权信息预警、系统自检预警。其中授权信息会根据配置周期进行自检，当授权过期或即将过期时，系统会提示授权到期预警信息；系统自检会在一定周期时间检测系统当前主要进程是否正常工作，若有异常，将会提示授权到期预警信息。

系统诊断可以对系统当前的运行情况进行实时诊断，诊断内容包括设备版本、事件库版本、硬件状态、服务器状态、功能开关等信息。

系统维护-设备监控

设备监控页面实时展示设备状态和各网口流量信息。设备状态展示系统时间、CPU 利用率、内存利用率和磁盘利用率；各网口的流量数据以折线图的形式呈现，可针对性的查看该网口流量数据；各网口的详情信息以列表形式展示。

系统维护-在线抓包

系统支持对进出设备端口流量进行在线抓包，以 pcap 格式保存在系统中，可下载到本地进行数据包分析。支持用户配置灵活的抓包参数，包括抓包数量、协议类型、抓包接口、抓包时长、源 IP、源端口、目的 IP、目的端口，抓包结果以列表的方式展示，用户可通过抓包结果列表对抓到的数据包进行管理，包括删除、下载和清空操作。

网络配置-管理口配置

系统支持通过页面进行设备的网络配置，包括 IPv4、IPv6、DNS 以及路由配置。

IPv4 管理地址：配置系统的 IPv4 管理地址，格式为 IP 地址/掩码。

IPv6 管理地址：配置系统的 IPv6 管理地址，格式为 IP 地址/掩码。

DNS 服务器：配置系统的 DNS 解析服务器地址。

路由配置：配置系统的路由信息，每条路由 IP 地址和网关地址组成，格式为 ip/掩码 网关地址。

host 配置：配置系统 host 信息，用作域名解析或代理等。

网络配置-抓包口配置

系统支持通过页面对设备的业务口进行开启或者关闭配置，开启状态显示绿色，关闭状态显示灰色。首次安装使用的设备，抓包口默认均为关闭状态，需要手动开启才可使用。

分析报表

能够统计一定时间范围内所有的入侵行为，多视角多维度地分析入侵告警事件。且提供事件说明，可根据分析建议对系统进行针对性修复。

新增报表：可对新增的报表进行配置，报表支持类型配置、统计时间范围配置、报表模块、严重程度配置、报表名称配置。

周期报表配置管理：可跳转到周期报表管理页面，

通过配置列表的操作列可进行生成报表、编辑和删除操作。

删除报表：选中分析报表列表中想要删除的报表，支持多选。

报表导出：报表生成成功后，点击分析报表列表操作列中的“下载”，即可将报表导出到本地，目前支持 pdf、html、doc、wps 格式。

在线查看：可对已生成的报表进行在线查看。

外发配置

系统支持日志外发的类型有事件告警、异常连接告警、威胁情报告警、流数据、协议元数据、资产数据、审计日志，每一项外发开关都可以单独配置，外发配置包括数据外发配置、外发服务器配置、应用外发配置，其中外发服务器配置支持导入和导出。

代理配置

系统支持配置网络代理，可新增、编辑、删除代理服务器。

电源管理

用户可通过电源管理对设备进行关机和重启。

运维工具

系统提供了 ping、tcping、trace route测试，可帮助运维人员进行简单的网络故障排查。

运营配置

系统提供运营配置功能，可根据一些特殊的使用场景配置指定的logo图标、产品名称等信息。

用户管理

角色说明

系统对通过浏览器访问系统的用户，进行了角色的区分，把用户分为：“管理员”、“操作员”、“审计员”和“只读操作员”四种角色。

用户列表

使用管理员角色用户登录系统，可查看当前系统用户列表。可通过用户列表可对用户进行解锁、重置密码、绑定令牌、令牌管理、编辑用户、删除。

添加用户

管理员用户登录系统后，可添加用户，新增用户类型可以选择的角色有管理员、操作员、审计员、只读管理员。

删除用户

管理员用户登录系统后，可删除新增用户。

编辑用户

管理员用户登录系统后，可编辑新增用户信息。

密码重置

管理员用户登录系统后，可对用户密码进行重置。

用户锁定和解锁

管理员用户可以对系统用户进行锁定和解锁，当某角色只有一个账号时，无法对其进行锁定操作。除管理员主动锁定账号外，当用户多次登录失败后，也会被系统锁定，可通过管理员账号，将被锁定的用户解锁。

审计日志

使用审计员角色用户登录系统，可查看系统审计日志，日志记录了操作时间、用户名、操作 IP、操作模块、日志来源、操作结果、日志详情；另外，审计日志支持操作 IP、操作模块、日志内容、日志来源进行筛选查询。

访问控制

系统支持自定义访问控制，可配置 web 访问端口、ssh 访问端口、是否开启 ssh 访问、是否允许 ping、允许访问系统 web 页面的 IP 范围等。

服务配置：用户页面 https 访问的端口，默认是 443，还可配置 ssh 访问的端口以及是否开启 ssh 访问，ssh 默认访问端口为 22。是否允许 ping，默认为允许。

web 页面访问控制策略配置：用户可以通过配置控制策略限制哪些 IP 可以访问系统 web 页面，在添加访问控制策略前，需要先添加管理员 IP，管理员 IP 不受访问控制策略限制。

登录策略

系统支持对页面访问的超时时间、密码有效期、密码最小长度、密码复杂度、允许失败次数、锁定时间、是否允许同一账号并发登录等登录策略的配置。

数据同步接口

对接全域数据安全管控平台

精准业务威胁识别组件需将其分析结果发送至全域数据安全管理平台，目前外发syslog/Kafka信息为特征检测日志信息，细分为告警、情报、互联、弱口令、口令爆破、流信息、病毒检测、协议元数据七类。

包含告警数据、情报数据、弱口令数据、弱口令爆破数据、互联数据、流信息、协议元数据、病毒检测数据等。

对接安全大数据管理平台

精准业务威胁识别组件需将识别到的威胁情报信息同步至市公安原有安全大数据管理平台。

全域数据流转监测支撑模块

概述

（1）数据流转行为监测能力

对数据采集及数据流转环节的数据安全使用进行实时监测，通过旁路部署方式对网络流量中流转的数据进行采集，为数据责任界定提供依据，为安全事件追溯提供证据。

（1）数据流转异常发现及告警能力

对数据采集及数据流转环节中的异常行为进行告警，支持以下异常采集行为监测及告警：

1）危险操作及异常访问：如损害源数据的数据库危险命令操作，非合法的数据采集终端、用户或者主机执行的异常访问行为。

2）异常数据采集：如非正常采集时间的数据采集，突发的大量数据采集行为，同一账号不同IP采集操作场景。

3）违规数据采集：非正常的数据采集方式、超出预定义权限的采集行为。

4）敏感信息泄露风险：基于对敏感数据的识别及监控功能，对疑似敏感信息的泄露风险进行告警。

（2）敏感数据发现及流转监测能力

敏感数据发现涉及资产发现，敏感数据识别及访问监控三个方面的功能。

数据资产发现：针对数据库服务资产，支持通过对目标数据库扫描方式数据库中存在的敏感数据，定位敏感数据的数据库表、数据库字段、列名字段，方便用户对数据进行分级分类管理。

敏感数据识别：包括敏感数据定义及敏感数据识别。可通过关键字、正则表达式定义敏感数据类型及分级分类信息，支持如姓名、身份证、银行卡号、手机号、地址、户口本、军官证、护照等常见的敏感数据类型。

敏感数据访问监测：通过定义敏感数据访问监控策略，能够敏感数据的访问日志进行汇总分析，并将结果大屏展示。

功能设计

风险分析

管理员可通过此部分对用户服务器、用户行为进行实时监控，查看访问趋势，为风险控制做准备。

系统状态监控

管理员可对审计应用系统/服务器进行整体状态监控，可查看各场景统计信息、当前的最新告警信息、查看各应用系统/服务器今日事件量、查看最近流量趋势。这些数据为管理员分析用户应用系统/服务器性能及负载情况提供依据。此页面主要内容包括：

当天事件告警、系统告警、数据库异常行为告警、文件审计告警。

应用系统/服务器今日事件量。

网络和审计流量趋势。

场景统计信息。

事件告警：用于显示今日的告警事件量，包括所有应用系统/服务器的事件告警。

系统告警 ：显示今日系统告警信息。包括引擎状态告警、流量超限告警等。

数据库异常行为告警 ：用于显示今日的数据库异常行为告警事件量，需要先授权异常行为并配置相应的基线学习模型。

文件审计告警 ：用于显示今日的文件审计告警事件量，需要先授权文件内容审计并配置文件内容策略。

应用系统/服务器今日事件量 ：显示当天截止至上一个小时的所有应用系统/服务器审计到的事件量，柱状图中柱子高度为事件量的大小。

场景统计数据：账号多IP登录：账号多IP登录主要分析资源账号在一天内使用超过两个源IP登录的情况，目的在于发现有多个源IP登录的异常账号。

同账号上下班操作统计：同账号上下班操作统计主要分析相同资源账号上班时间事件量小于下班时间事件量的情况，目的在于发现下班事件量大于上班事件量的异常账号。

可查看应用系统/服务器的“昨日异常账号总数”和“昨日上下班事件量”。

访问时长审计：主要分析各应用系统/服务器的访问时间超长的次数，目的在于发现性能压力过大或存在异常的应用系统/服务器。

疑似暴力破解：暴力破解是针对重点账号或特定账号密码不断验证尝试，直到成功为止。

疑似撞库攻击：撞库是黑客通过收集已泄露的用户和密码信息，生成对应的字典表，尝试批量登录其他网站或业务系统后，得到一系列可以登录的用户信息的行为。

用户变更检测:用户变更检测主要统计各个应用系统/服务器新增用户、删除用户、权限变更数，并能查看到新增用户、变更用户权限后，该用户的后续操作，以此监测应用系统/服务器安全。

数据库异常信息:数据库异常信息主要审计错误码异常的数据库操作，通过错误码分析数据库自身的安全性。

数据库异常信息显示应用系统/服务器、协议、错误码、事件总数。

异常账号访问检测:异常账号访问检测主要分析登录时间间隔大于一个月的资源账号，目的在于发现登录时间间隔异常的账号。

异常账号访问检测可查看应用系统/服务器、协议、资源账号、上次登录时间、最近登录时间。

弱口令检测：弱口令是一类复杂度较低，容易被猜测到或被黑客工具破解的口令。通过弱口令检测功能，可以监控应用服务器口令泄漏的风险。

敏感数据分析

通过各类图表对敏感数据的各项指标进行展示，展示项包括：敏感数据事件量分布、敏感数据事件量概览、敏感数据增删改查事件量、各类型敏感数据占比、各级别敏感数据占比、用户访问敏感数据TOP、源IP访问敏感数据TOP、敏感数据列TOP等。

（1）敏感数据事件量分布

使用气泡图展示敏感数据事件量分布，整体展示各类型的敏感数据的事件量以及访问各类型敏感数据的源IP数。

（2）各类型敏感数据占比

使用玫瑰图展示各类型的敏感数据事件量占比，最多展示8种类型的敏感数据事件量占比。

（3）各级别敏感数据占比

使用环状图展示各级别的敏感数据事件量占比，最多展示8个级别的敏感数据事件量占比。

（4）敏感数据事件量概览

使用指标值的形式展示敏感数据的总事件量，以及审计事件量的总数。

（5）敏感数据列TOP

使用表格的形式展示事件量最高的数据库列信息，表格展示列包括：表名、列名、类型和事件量4列。

（6）用户访问敏感数据TOP

使用横向柱状图的形式展示操作敏感数据最多的用户产生的事件量。

（7）源IP访问敏感数据TOP

使用横向柱状图的形式展示操作敏感数据最多的源IP产生的事件量。

（8）敏感数据增删改查事件量

采用指标值的形式展示对敏感数据进行增删改查的事件量。

（9）应用系统名称和系统时间展示

在页面的左上角会展示当前敏感数据分析的应用系统名称，页面的右上角会展示系统的系统时间。

告警日志

可通过查看实时告警对异常操作进行及时处理。包括事件告警、系统告警、数据库异常行为告警（受授权控制）、文件审计告警（受授权控制）。

当报文匹配到事件策略（策略的响应方式必须选择“告警”），会产生普通事件告警。

日志显示用户的详细行为，包括时间、源IP、目的IP等。

当系统发生异常时会产生系统告警，包括：引擎状态变化、流量超限、磁盘空间不足等。

数据库异常行为告警受授权控制，展示基线模型以外的异常事件信息。

文件审计告警，受文件内容授权控制，展示文件审计告警事件信息。

（1）事件告警

事件告警适用于所有应用系统/服务器，它的作用是对审计日志进行告警。事件告警页面可一键白名单。

（2）数据库异常行为告警

数据库异常行为告警适用于数据库服务器（Redis、Mongodb、Hbase、Hive协议除外），它是对基线模型外的行为进行告警。数据库异常行为告警受权限控制，需有异常行为授权方可进行查看。

（3）系统告警

系统告警对审计系统错误信息、可能影响系统正常运行的重要事件进行记录。

（4）文件审计告警

文件审计告警适用于以下协议：FTP、SFTP、SCP、HTTP、HTTPS、SMTP、POP3、IMAP。

文件审计告警受权限控制，需有文件审计授权方可进行查看。 查看文件审计告警前，先新增对应协议的应用系统/服务器，并勾选记录文件、然后新增对应应用系统/服务器的文件内容审计策略。

日志查询

事件即一条用户行为，会话即一个终端用户与应用系统/服务器进行通讯的过程。

一条日志即审计到的一条事件或者一条会话。管理员可通过日志查询，查看用户详细行为。

查询提供多种过滤条件组合，管理员可自由组合各种过滤条件，以达到分析行为的目的。

日志查询支持导出功能，将查询的内容导出为Excel格式或者CSV格式的文档保存在本地，方便审计人员查看。

（1）审计事件

1）事件查询

用于查询审计到的所有应用系统/服务器的事件，需先配置事件策略并下发，用户触发事件后方可查询到数据，查询得到的数据支持导出为Excel格式和CSV格式的离线文件。

2）参数查询

用于查询数据库协议的SQL语句中列名和列值、HTTP/HTTPS协议的POST/GET方法的参数和参数值。

3）模板管理

用户展示、查询、删除事件查询和参数查询保存的模板。

（2）审计会话

1）会话查询

用于查询/导出审计到的所有应用系统/服务器的会话，需先配置会话策略并下发。

2）模板管理

用户展示、查询、删除会话查询保存的模板。

（3）互联网行为

1）互联网行为查询

用于查询/导出审计到的所有应用系统/服务器的互联网行为事件，需先配置互联网行为审计策略并下发。

2）模板管理

用户展示、查询、删除互联网查询保存的模板。

3）IP-MAC

用于查询、导出IP-MAC审计中的事件，需先配置IP-MAC审计策略并下发，可配置高级筛选并另存为查询模板。

4）syslog日志

用于查询、导出、删除、清空syslog服务器接收的syslog日志，并提供开启/禁用syslog服务功能。

数据库性能监控

提供对用户数据库的性能监控功能，可监控用户Oracle数据库的连接信息、内存和cpu。

用户行为

提供用户行为统计功能，可对被审计应用系统/服务器中用户行为进行图形化分析和统计。

行为轨迹：可设置用户行为轨迹

行为模型：除了内置的行为模型，用户可以自定义模型。

数据资产

通过对审计数据的分析，能够帮助用户发现自身环境中的可用资产，同时用户可以对紧

要数据进行识别，对关键资产进行定义。

资产发现

（1）资源账号发现

系统通过对审计数据进行分析，自动发现被使用的用户资源账号。

页面功能参数包括：

应用系统 / 服务器:选择一个被审计应用系统或者服务器，对在此系统上的发现的资源账号进行查询。

资源账号:采用关键字（不区分大小写）匹配的方式对指定的资源账号进行查询。

导出数据：将发现的资源账号信息以 Excel 文件的形式导出。

查询：单击开始查询。

行数：设置每页最大的显示条数。

（2）数据库表发现

系统通过对审计数据进行分析，自动发现被使用的数据库表。

页面功能参数包括：

应用系统/服务器:选择一个被审计应用系统或者服务器，对在此系统上的发现的数据库表进行查询。

数据库名:采用关键字（不区分大小写）匹配的方式对指定的数据库名进行查询。

表名:采用关键字（不区分大小写）匹配的方式对指定的数据库表进行查询。

导出数据：将发现的数据库表信息以 Excel 文件的形式导出。

查询：单击开始查询。

行数：设置每页最大的显示条数。

（3）服务器自识别

服务器自识别可以帮助用户发现系统所在环境内的应用系统/服务器。

页面功能参数包括：

引擎：选择一个引擎，对在此引擎上的发现的服务器进行查询。

协议：对被发现的属于某一类协议的服务器进行查询。

使用状态：包括已使用和未使用，通过“使用状态”来进行过滤查询。

管理：服务器自识别功能通过此按钮来开启

导出数据：将发现的数据库表信息以 Excel 文件的形式导出

查询：单击开始查询。

“新增”功能：新增“应用系统/服务器”，可以改变相关参数。

“添加到”功能：将发现的服务器的 ip 和端口快速添加到已有的“应用系统/服务器”中，部分参数不可改变。

行数：设置每页最大的显示条数。

数据发现

数据发现功能将感知数据库中存在的敏感数据，方便用户对数据进行分级分类管理，是实现数据安全的基础。

（1）敏感级别管理

主要功能是对敏感级别进行统一管理，敏感级别定义了敏感数据的级别，敏感数据定义

需要敏感级别的支持。系统提供内置的 A、B、C、D、E 五种敏感级别。

风险值高低进行排序，风险值越高级别越高。同时系统允许对敏感级别进行新增、编辑和删除。

1）新增敏感级别

内置敏感级别的不满足使用场景时可进行新增。

2）编辑敏感级别

允许对自定义的敏感级别进行编辑，内置敏感级别不允许编辑。

3）删除敏感级别

允许对自定义的敏感级别进行删除，内置敏感级别不允许删除。

（2）敏感数据定义

1）新增敏感数据定义

系统提供内置敏感数据定义供用户发现数据库中敏感数据并进行分类，当内置不满足使用时可进行新增。

2）编辑敏感数据定义

可对自定义的敏感数据定义进行编辑，内置的敏感数据定义只可编辑“级别”和“类别”。

3）删除敏感数据定义

管理员可对自定义的敏感数据定义进行删除，内置的敏感数据定义不允许删除。

4）启用敏感数据定义

可“启用”、“停用”敏感数据定义，在数据发现时不会发现停用的敏感数据定义类别的数据。

（3）数据发现配置

1）查询数据发现配置

根据查询条件，检索需要的数据发现配置。

2）新增数据发现配置

用户可根据需要新增敏感数据发现配置。

3）编辑数据发现配置

可编辑非运行状态下的敏感数据发现配置

4）删除数据发现配置

管理员可删除非运行状态下的敏感数据发现配置。

（4）敏感数据

1）查询敏感数据

根据查询条件，检索需要的敏感数据。

2）新增敏感数据

用户可手动新增已确认的敏感数据。

3）编辑敏感数据

可对自动发现和手动新增的敏感数据进行编辑。

4）删除敏感数据

管理员可对自动发现和手动新增的敏感数据进行删除。

5）导入敏感数据

需下载敏感数据导入模板，按模板填写敏感数据后再导入。

6）修改敏感数据状态

可对自动发现和手动新增的敏感数据的状态进行修改。

7）根据敏感数据生成规则

可对“已确认”状态下的敏感数据进行生成规则操作。

数据字典

字典分为与用户相关的资源和与数据库相关的资源，可以将用户指定字段翻译成用户指定的内容，方便用户对系统资源进行辨识。

（1）用户相关字典配置

1）资源账号

对资源账号进行数据字典配置。

2）源 IP

对源 IP 进行数据字典配置。

（2）数据库相关字典配置

1）数据库表

对数据库表进行数据字典配置。

2）数据库字段

对数据库字段进行数据字典配置和操作。

3）列值字段

对列值字段进行数据字典配置和操作。

4）数据字典导入

通过 Excel 文件的方式将字典数据导入本系统。

5）数据字典使用

用户定义的数据字典资源在系统中被创建好后即可生效；

策略配置

审计策略

审计功能是对审计策略中定义的需要审计的行为进行记录，便于管理员后续对用户的行为进行审查和分析。

（1）互联网行为审计

支持互联网行为审计，审计内容包括 WebMail、网盘、上网行为、恶意 URL 检测等。

1）策略配置

根据场景要求配置好策略并下发后，才可审计用户数据。

此处的策略与白名单相对，匹配上策略后按配置的响应方式进行处理。

2）事件策略

事件策略包含 4 个要素：

审计源(who)

即源 IP、资源账号，通俗地讲就是审计哪个源 IP 或用户。

时间配置(when)

即策略生效的时间范围，通俗地讲就是策略在哪个时间段生效。

规则(what)

即策略匹配的操作，通俗地讲就是审计什么操作。

响应方式(how)

即策略匹配成功时做何响应，通俗地讲就是审计成功时系统作何响应。

2）会话策略

会话策略用于审计用户访问，它包含3个要素:

审计源(who)

即源IP，通俗地讲就是审计哪个源IP或用户。

时间配置(when)

即策略生效的时间范围，通俗地讲就是策略在哪个时间段生效。

响应方式(how)

即策略匹配成功时做何响应，通俗地讲就是审计成功时系统作何响应。

3）白名单策略

白名单是一种特殊的策略，用于配置一些应用系统/服务器上不关心的操作或访问，白名单策略优先级最高，在事件策略和会话策略之前进行匹配。

事件白名单

用于配置一些应用系统/服务器上不关心的用户操作，配置白名单后，匹配上白名单策略的操作将不被审计。

会话白名单

用于配置一些应用系统/服务器上不关心的访问，匹配上白名单的流量将不会被审计。

（2）IPMAC审计策略

IP-MAC审计策略用于审计主机的IP和MAC跟配置不一致的情况。IP-MAC审计策略中需要定义待审计主机的IP地址和MAC地址。当网络中发现IP地址跟策略指定的相同而MAC地址不同，或者MAC地址跟策略指定的相同而IP地址不同，则执行审计策略中指定的响应方式。

场景策略

实时上报的事件中可能包含疑似暴力破解、疑似撞库攻击的事件频繁出现，需要一定的统计规则才能对之前的审计事件进行统计过滤。实时上报的事件中也有可能会携带敏感信息。场景策略的使用便是将疑似暴力破解、疑似撞库攻击、同账号上下班操作统计、异常账号访问检测和模糊核查五种场景进行配置管理，配置成功后可在统计报表中生成对应的报表进行查看。对应的场景描述如下所示。

疑似暴力破解：以应用系统/服务器、资源账号为维度进行统计，对于达到配置频次上限时进行统计。

疑似撞库攻击：以应用系统/服务器为维度进行统计，对于达到配置频次上限时进行统计。

同账号上下班操作统计：下班事件量比上班时间量多的资源账号为异常账号。

异常账号访问检测：以应用系统/服务器为维度进行统计，对于达到配置登录间隔时间上限的资源账号进行统计。

模糊核查：核查被审计应用系统/服务器中未被模糊化处理的关键字，默认核查身份证号、电话号码、银行卡号、用户名、地址。

弱口令检测：检测被审计的应用系统/服务器中是否存在复杂度较低的口令。

基线模型

可自动学习用户行为，为每个用户生成行为基线，基线范围外的操作判定为异常操作，可进行告警。可自动的动态调整和完善基线，以提升异常判定的准确性。

支持用户对操作基线的生成依据进行配置，可设定根据客户端程序、IP地址、资源账号、SQL模板维度生成操作基线，告警也会根据这些维度的判断产生。

敏感数据防护

为防止用户敏感数据被窃取，给用户带来利益损失，管理员可对审计日志中的敏感数据进行保护配置，在展示审计日志时，对其中的敏感数据进行掩码脱敏显示，以达到防止信息暴露的目的。

文件内容

文件内容审计是将将网络传输的文件中包含敏感内容的事件和文件记录，可在告警查询中查看文件内容审计策略匹配的事件。

统计报表

在审计到用户数据后需要对其进行统计分析，发现用户的异常行为，本功能是对用户数据进行统计，并输出报表，方便管理员查看分析结果。

统计信息

管理员可将用户数据加工成相应的统计信息。相比较实时产生的日志记录而言，统计信息可统计某段时间内事件、流量等不同维度的趋势和排行。

统计信息是输出报表任务的充分条件，当对统计信息查看后可判定是否输出为任务，定时生成报表。

页面左侧以树形结构展示统计信息名称，通过切换名称查看具体的统计结果及相关报表任务。

系统内置多种统计信息，按功能不同划分如下：

数据库账号分析：对审计到的数据库账号进行统计分析

用户操作行为分析（数据库）：对数据库类协议用户的操作行为进行分析统计。

数据库性能分析：通过对响应时间及访问量等的统计，分析用户的数据库性能情况。

数据库异常分析：对用户的数据库服务器进行异常分析统计。

Web审计分析：对用户操作的HTTP/HTTPS事件进行分析统计。

应用系统/服务器分析：按应用系统/服务器对用户的访问行为进行统计。

用户访问行为分析：对用户的访问行为进行分析统计。

频次异常分析：对用户的操作行为频次异常进行统计。

访问时长审计：按应用系统/服务器的访问时间较长的事件数进行统计。

疑似暴力破解：根据场景策略对用户的疑似暴力破解的操作进行分析统计。

疑似撞库攻击：根据场景策略对用户的疑似撞库攻击的操作进行分析统计。

模糊核查：根据场景策略对用户的对应敏感信息进行模糊化分析统计。

账号多IP登录：主要分析资源账号在一天内使用超过两个源IP登录的情况，目的在于发现有多个源IP登录的异常账号。

数据库异常信息：主要通过错误码分析数据库自身的安全性，例如死锁、会话超限。目的在于为管理员优化数据库提供依据。

异常账号访问检测：主要分析登录时间间隔大于一个月的资源账号，目的在于发现登录时间间隔异常的账号。

同账号上下班操作统计：主要分析相同资源账号上班时间事件量小于下班时间事件量的情况，目的在于发现下班事件量大于上班事件量的异常账号。

互联网行为分析：主要统计互联网行为审计的行为类型和对应事件数目。

敏感数据统计：主要分析事件中包含的敏感信息，包括敏感字段、敏感级别等重要信息的统计信息。

弱口令：根据场景策略触发弱口令检测的操作进行分析统计

用户变更：对用户变更行为的操作进行分析统计。

管理员可新增、编辑、复制、删除统计信息，查看统计结果，分析用户数据。

管理员可在查看页面单击输出报表或者在任务页面直接新增此统计信息的报表任务；报表任务可定时生成报表并发送邮件至管理员邮箱。

审计报表

统计信息输出任务即为审计报表，审计报表使管理员更直观和方便的查看分析出的用户信息。

统计报表是管理员预先配置好统计内容、生成周期后，定时生成的统计数据，数据呈现样式有表、折线图、柱状图等。报表的生成格式有HTML、PDF、EXCEL、WORD、WPS五种格式。

（1）查看报表

界面左边为报表名称，右边可查看此报表的具体内容，具体信息如下：

目录：展示报表的目录，标明章节所在的页码，可单击链接至具体的内容。

正文：正文部分展示报表的具体内容，按章节顺序展示。

搜索报表：通过关键字匹配的方式快速定位需要查看的报表，匹配到的报表以蓝色高亮显示。

（2）下载报表

页面提供下载报表功能，可下载生成的所有数据格式的报表。如果配置报表任务时只勾选了HTML和PDF两种格式，那么此页面可下载这两种格式的报表。

（3）打印报表

页面提供报表打印功能，可在线打印生成的审计报表。

（4）删除报表

管理员可删除不需要关注的报表，以便合理管理报表。

（5）报表链接

可在链接窗口中 查看针对当前统计的更加详细数据展示。

模板设计

模板为数据统计和输出报表的基础，模板设计即设计要展示的数据及数据的展现方式以便快速分析定位问题。

（1）常用模板

系统内置了常用的模板供管理员使用，按内容划分如下几类：

基本信息统计：提供对服务器进行操作的源IP、资源账号、客户端程序名等统计的模板。

数据库基本信息统计：提供对数据库的DDL、DCL、DML操作分析模板。

数据库合规信息统计：提供对用户的数据库服务器进行异常情况、权限使用情况、安全例外情况等统计的模板。

WEB审计统计：提供对WEB审计结果中用户、源IP数据进行统计分析的模板。

（2）新增分类

系统内置常用模板及分类，当分类不满足使用时，管理员可进行新增。

（3）新增模板

系统内置常用模板，当模板不满足使用时管理员可新增模板。

（4）编辑模板

管理员可对自定义的模板进行编辑，内置的模板只可查看不可编辑。

（5）复制模板

管理员可复制已有模板，调整参数后做为新的模板使用。

（6）删除模板

对于不需要使用的自定义模板，管理员可进行删除，内置模板不能删除。

报表分析

选择系统内置的统计项或自定义统计项生成报表进行数据分析。

系统管理

主要是对审计系统的配置以及相关维护功能。管理员可通过此部分查看系统状态，对审计引擎、HA、第三方服务器、存储过程等进行配置；可一键获取诊断信息，抓包配置进行定位问题，对系统进行升级；可对系统进行功能授权管理、插件管理。

状态

显示管理中心及其所管理审计引擎的基本运行信息。用于提供统一的入口来让用户更好的了解管理中心的主机信息，系统资源信息，接口状态以及该管理中心所管理的审计引擎列表及审计引擎对应的主机信息，系统资源信息。

接口：显示系统的所有接口以及接口状态。

RAID/硬盘状态图标：显示系统的RAID阵列状态或硬盘状态。

系统信息：可查看系统的产品序号、版本信息、系统时间、运行时间、在线引擎数/引擎总数、在线用户。

系统资源信息：通过资源图可以查看CPU、内存和硬盘的资源使用情况。

系统时间：可查看系统时间，可根据需求修改系统时间。

在线用户：可查看当前用户的详细信息。

引擎信息：引擎信息面板会列出连接到该管理中心所有审计引擎。一台管理中心可以连接多台审计引擎，审计引擎负责捕获网络数据包，按照事先定义的审计策略进行网络数据解析并上报审计事件。用户可以通过查看引擎的详细信息了解引擎当前运行状况和事件上报情况。查看引擎的引擎名、引擎IP、状态、运行时间、版本等信息。

配置

配置审计引擎、HA、存储过程以及第三方服务器的Email配置、短信配置、SNMP配置、SysLog配置、SFTP配置、认证服务器配置、联动配置。

（1）审计引擎管理

审计系统由审计引擎和管理中心组成，审计引擎部署在用户业务网络中，用于捕获网络数据包并进行解析，然后将解析结果（审计事件和会话）上报到管理中心、SysLog服务器或SNMP服务器。

（2）接口配置

管理员可对接口进行编辑。

（3）HA管理

用于保证网络高可靠的一种技术方案，管理中心HA，主机会向备机同步配置，以保持两台设备配置数据一致。配置同步采用全量同步。管理中心同步内容包括，所有系统配置。审计引擎同步内容包括，管理中心下发给审计引擎的策略。

（4）SNMP服务管理

主要是将审计系统做为服务端，用户需要使用客户端工具进行连接查看设备信息。

（5）第三方服务器管理

第三方服务器模块主要提供系统Email配置、短信配置、SNMP配置、SysLog配置、SFTP配置、认证服务器配置、联动配置等功能，实现邮件报警、短信报警、SysLog日志转发、SFTP转发、认证功能等。

（6）Email配置

系统提供邮件报警、报表的邮件发送等功能，可以指定邮件服务器、收件人地址来完成这些功能。Email服务器建议使用google邮箱。

（7）短信配置

提供短信发送功能，对于高危动作、高危告警管理员可配置发送短信，当用户报文匹配到对应的策略时发送短信通知相关管理人员，及时阻止恶意行为的发生。

（8）SysLog配置

系统在发送SysLog日志时，使用了SysLog配置。

（9）SFTP配置

系统支持使用SFTP方式发送SysLog日志

（10）认证服务器配置

系统登录支持RADIUS认证、LDAP认证、AD域、吉大正元认证、北京CA认证方式。

（11）存储过程

存储过程配置可查询、新增、编辑、删除、导入、学习、导出、对应应用系统/服务器（数据库类型）的存储过程。

维护

（1）健康管理

系统提供了健康管理功能。通过该功能，可以查看审计引擎和管理中心的系统整体状态和其中具体进程的工作状态。

（2）诊断信息

诊断信息包括一键收集、一键自检、日志级别修改、抓包配置、网络诊断。通过诊断信息配置，管理员可以进行相应的故障处理和错误排查。

一键收集：一键收集系统运行信息主要是管理中心以及所有在线审计引擎的运行日志信息。

一键自检：对系统运行的各项指标进行自检，包括内存、硬盘、各进程检查等。

日志级别修改：为了更好的给不同操作人员提供不同级别的日志信息，系统提供修改日志级别修改功能。

抓包配置：将符合用户配置条件的报文保存成.cap格式，方便用户分析，定位问题。

网络诊断：提供IP诊断、路由诊断、端口诊断，方便用户诊断审计设备与其他设备间的网络连通性。

（2）升级操作

系统升级分为两种方式，分别为补丁包（zip文件）升级及版本（zip文件）升级。管理中心和审计引擎均具备系统升级功能。补丁包的作用是修复当前版本的系统问题。版本升级的作用是升级版本，提供更稳健的功能。管理员视使用情况选择升级补丁包或者版本。

（3）备份恢复

系统提供配置备份功能，在系统迁移（或升级）的过程中需将配置做备份，以防出现意外时导致配置丢失。系统提供数据备份功能，当磁盘容量不足时可将审计到的用户数据备份，满足数据完整性。备份的数据可再次导入到原系统或其他系统，但需版本号相同方可进行。

功能授权

功能授权项包括数据库服务数。数据库服务数为可审计的数据库服务器个数。

日志管理

系统记录管理员的各项操作信息，以便追踪管理员操作。记录系统运行信息，有助于及时了解系统情况。权限日志供管理员查看各权限分配情况。

（1）权限日志

权限日志主要记录系统用户的操作日志，如：新增用户，新增角色，用户资源分配，修改密码安全策略，修改用户登录配置等。

（2）操作日志

操作日志主要记录所有普通用户对系统的操作情况，包括登录系统、导出日志、修改备份配置等。

（3）系统日志

系统日志主要记录系统触发的相关日志，如：管理中心的系统页面超时，报表生成情况，策略下发成功与失败情况；审计引擎的系统日志有：系统启动情况，策略加载情况等。

用户管理

（1）用户权限

系统默认三权分立模式，提供3个管理员账户：admin、audit、config。管理员可自定义账号，此部分为系统管理员提供统一的管理入口，从而完成用户管理、角色管理、密码安全策略、登录配置以及租户管理的设置。

（2）角色管理

每个用户都需要有角色才有相应的系统权限，管理员可自定义角色来满足实际需要。

（3）密码安全策略

密码安全策略主要是在用户以静态密码方式登录的时候用于加强密码的强度的一种策略。系统提供默认的密码安全策略，用户可选择默认的密码安全策略，也可以新增密码安全策略。

（4）登录配置

在登录设置页面可以对用户的登录做一些设置，从而更好的控制登录安全性。如：页面超市、最大在线用户数、IP限制、MAC限制。

数据同步接口

对接全域数据安全管控平台

全域数据流转监测组件需将其分析结果发送至全域数据安全管理平台。

教育学习视频服务

根据《关于下发<机动车驾驶人违法记分满分教育和审验教育工作规范>的通知》（公交管〔2018〕450号）要求：“公安机关交通管理部门可以使用互联网学习教育平台开展机动车驾驶人满分教育和审验教育。”驾驶人需要通过“渝快办”平台“交巡警业务”专区的“驾驶人满分学习申请”功能。根据《互联网学习教育平台推广应用工作方案》要求，“机动车驾驶人满分和审验教育系统”的满分和审验教育网络学习视频、电子课件存放于第三方云服务平台。本次项目需要购买第三方服务满足视频存储、转码、cdn分发等基本功能，包括标准存储资源1TB *1、OBS CDN回源流量1TB *1、公网流出流量包1TB *1、CDN中国大陆流量包500TB_一年 *1、共享带宽|10.0Mbps *1、云主机/应用超市交管局满分学习系统全省覆盖 *1。

业务系统升级改造

交管业务升级改造

交巡警综合业务审核子系统

现交巡警总队在互联网建有交巡警网审平台一套，用于对接平台考试预约取消、驾驶人考试、驾驶人记分、规费缴纳、罚款缴纳、网点查询、网办进度查询、道路施工申请、违法举报等业务事项，网办中心通过审核平台完成业务审核。

按公安部队公安交管信息安全隐患专项整治的要求以及《关于开展公安信息网边界安全隐患专项整治行动的通知》(公传发[2020]8号)的要求，为保障数据信息安全，原交巡警网审平台需进行改造迁移。因原网审平台架构较老、数据未加密、审核流程为集中审核不符合实际事项办理要求，再因无源码，导致无法进行直接改造迁移，故需对原平台功能进行重构。

除此以外，为减少群众跑路、方便群众办事，在新平台重构完成后，上线死亡驾驶人驾驶证注销、网上补领机动车电子信息卡、补领电动自行车车牌、申领免检车申领检验合格标志、重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习、交管故障上报等业务，在审核系统中完成审核受理；对接档案影像化系统，实现交管档案资料的影像化存储与共享，并按照公安部公安交通管理综合应用平台（以下简称“六合一系统”）的要求，按需上传影像化资料。

网办业务审核

机动车业务

补领机动车电子信息卡业务

补领机动车电子信息卡申请：车主通过“交巡警业务”专区的“补领机动车电子信息卡”功能，上传申请人身份证正反面照片、号牌号码、号牌种类、收件人、收件人地址、联系电话等信息，在线提交补领机动车电子信息卡的申请；

业务办理预核查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上补领机动车电子信息卡核查接口”，核查当前机动车是否具有电子信息卡以及是否具备补领申请条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回。

数据上传至审核系统：通过预核查的申请，通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上补领机动车电子信息卡业务受理写入接口”，将待人工审核的申请上传至审核页面。同时，通过档案影像化系统的影像档案智能审核功能，自动对上传的影像化材料的合规性进行检查。

业务受理：车管所工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行。并通过交巡警综合办公应用系统中进行办理并制卡。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口、邮寄信息查询接口”查看业务的办理进度。

邮寄登记：车管所人员制卡完成后，在系统中填入邮寄单号信息，完成信息卡的邮寄。

补领电动自行车车牌

补领电动自行车车牌申请：车主通过 “交巡警业务”专区的“补领电动自行车车牌”功能，上传申请人身份证正反面照片、号牌号码、号牌种类、邮寄信息、联系方式等信息，在线补领电动自行车车牌；

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上补领电动自行车车牌核查接口”，核查当前机动车是否具有电动自行车车牌以及是否具备补领申请条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败原因返回。

审核结果推送：业务办理完成后，后台审核系统将审核结果数据上传至审核系统：通过预核查的申请，通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上补领机动车电动自行车业务受理写入接口”，将待人工审核的申请上传至审核页面。同时，通过档案影像化系统的影像档案智能审核功能，自动对上传的影像化材料的合规性进行检查。

业务受理：车管所工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行。并通过交巡警综合办公应用系统中进行办理并制卡。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口、邮寄信息查询接口”查看业务的办理进度。

邮寄登记：车管所人员业务办理完成后，通过“邮寄信息查询接口”查询出对应的邮寄信息，工作人员在系统中填入邮寄单号信息，最后通过号牌厂完成信息卡的邮寄。

免检车申领检验合格标志一件事办

免检车申领检验合格标志申请：车主通过 “交巡警业务”专区的“免检车申领检验合格标志”功能，上传申请人身份证正反面照片、号牌号码、号牌种类、邮寄信息、联系方式等信息，在线进行免检车申领检验合格标志；

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上申领免检合格标志核查接口”，核查当前机动车是否具备申领条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回。

数据上传至审核系统：通过预核查的申请，通过对接交巡警综合业务审核子系统“网上申领免检合格标志受理写入接口”，将待人工审核的申请上传至审核页面。同时，通过档案影像化系统的影像档案智能审核功能，自动对上传的影像化材料的合规性进行检查。

业务受理：车管所工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行。并通过六合一系统中进行办理并制证。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口、邮寄信息查询接口”查看业务的办理进度。

邮寄登记：车管所人员业务办理完成后，通过“邮寄信息查询接口”查询出对应的邮寄信息，工作人员在系统中填入邮寄单号信息，最后通过号牌厂完成信息卡的邮寄。

机动车管理部门查询

机动车管理部门查询申请：车主通过 “交巡警业务”专区的“机动车管理部门查询”功能，输入车主信息、车主身份证号码、号牌号码、号牌种类、发动机号后六位等信息，在线进行机动车管理部门查询；

业务办理检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“机动车管理部门查询接口”，返回对应的机动车管理部门信息。

驾驶证业务

驾驶人考试预约取消办理

在线办理驾驶人考试预约取消办理申请：驾驶人通过“交巡警业务”专区的“驾驶人考试预约取消”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、原因、考试科目等信息，在线进行预约取消办理。

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“考试预约取消核查接口”，核查当前驾驶人是否具备取消条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回同时，通过档案影像化系统的影像档案智能审核功能，自动对上传的影像化材料的合规性进行检查。

业务受理：网办工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行办理。并通过“业务受理写入接口”将相关办理信息写入六合一平台进行取消预约。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口”查看业务的办理进度。

驾驶人满分学习申请

在线办理驾驶人满分学习办理申请：驾驶人通过“交巡警业务”专区的“驾驶人满分学习申请”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、预约时间等信息，在线进行预约办理。

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“满分学习申请核查接口”，核查当前驾驶人是否具备预约条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回。

业务受理：网办工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行办理。并通过“业务受理写入接口”将相关办理信息写入六合一平台进行预约。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口”查看业务的办理进度。

驾驶人恢复驾驶资格考试申请

在线办理驾驶人恢复驾驶资格考试办理申请：驾驶人通过 “交巡警业务”专区的“驾驶人恢复驾驶资格考试”功能，上传申请机动车所有人身份证号码、手机号码、预约时间等信息，在线进行预约办理。

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“驾驶人恢复驾驶资格考试核查接口”，核查当前驾驶人是否具备预约条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回。

业务受理：网办工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行办理。并通过“业务受理写入接口”将相关办理信息写入六合一平台进行预约。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口”查看业务的办理进度。

死亡驾驶人驾驶证注销申请

在线办理死亡驾驶人驾驶证注销申请：驾驶人通过“交巡警业务”专区的“死亡驾驶人驾驶证注销申请”功能，上传手机号码、死亡证明（派出所开具）、死亡驾驶人姓名、死亡驾驶人身份证号码、委托人姓名、委托人身份证号码等信息，在线进行预约办理。

业务办理预检查：通过对接交巡警综合业务审核子系统“死亡驾驶人驾驶证注销核查接口”，核查当前驾驶人是否具备注销条件。对于不满足申请条件的请求，系统自动将办理失败的原因返回。同时，通过档案影像化系统的影像档案智能审核功能，自动对上传的影像化材料的合规性进行检查。

业务受理：车管所工作人员在后台审核系统可以查看到待审核的申请进行办理。并通过“业务受理写入接口”将相关办理信息写入，车管所工作人员通过审核信息通过结果，在公安网六合一进行死亡驾驶证注销业务办理。

受理结果登记：业务受理结束后，在本系统中反馈当前申请的受理结果。对于受理失败的，备注失败原因。

网办进度查询：可通过系统的“网办进度查询接口、邮寄信息查询接口”查看业务的办理进度。

驾驶人计分查询

驾驶人计分查询：车主通过“交巡警业务”专区的“驾驶人计分查询”功能，填写驾驶人姓名、身份证号码等信息，在线进行驾驶人计分查询，系统自动将驾驶人计分情况返回。

驾驶人管理部门查询

驾驶人计分查询：车主通过“交巡警业务”专区的“驾驶人管理部门查询”功能，填写驾驶人姓名、身份证号码等信息，在线进行驾驶人计分查询，系统自动将驾驶人计分情况返回。

违法业务

罚款缴纳

处罚决定书查询：群众输入或扫描处罚决定书编号，通过网审平台自动查询出当前处罚决定书所需缴纳的罚款金额和滞纳金，并返回结果。

罚款缴纳：群众点击缴费功能，通过交巡警网上支付平台微信或支付宝渠道进行缴费，同时，由支付平台调用审核平台的机动车罚款缴纳写入对账接口，完成违法处理状态的更新。

其它业务

规费缴纳

群众输入或扫描机动车驾驶人业务受理凭证上的流水号，由后台审核平台核查需要缴纳的费用，通过交巡警网上支付平台微信或支付宝渠道进行缴费，同时，由支付平台调用审核平台的写入对账接口，完成规费的缴纳。

网点信息查询

网点信息查询申请：用户通过“交巡警业务”专区的“网点信息查询”功能，选择自己需要办理的业务类型，通过对接交巡警综合业务审核子系统“网点查询接口”会显示对应业务的办理地点，可能是最近的或者最方便的网点信息返回。

重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习

重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习：车主通过“交巡警业务”专区的“重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习”功能，在线进行重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习；

学习进度写入：驾驶人进入学习界面后，自动记录学习时长，并通过“重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习写入接口”记录上传学习人身份证号码、身份证姓名、学习时长信息至后台审核系统。

重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习时长查询：后台审核系统提供“重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习时长查询接口”，驾驶人或去也可查看本人以及本企业下驾驶人的累计学习时长。

业务查询与统计

网办业务查询统计

（1）车驾管业务综合统计

点击车驾管业务统计，进入车驾管业务统计页面；根据开始时间，结束时间，信息来源，可统计出车驾管业务办理情况，点击导出，导出统计结果。

（2）网办业务按类型统计

按照业务类型，对网办业务进行分析与统计。

（3）网办业务按部门统计

按照审核部门类型，对网办业务进行分析与统计。

查询类流水统计

（1）机动车管理部门查询功能使用情况统计

记录机动车管理部门查询使用明细，对业务的使用次数进行统计；

（2）驾驶人管理部门查询功能使用情况统计

记录驾驶人管理部门查询使用明细，对业务的使用次数进行统计；

（3）驾驶人计分查询功能使用情况统计

记录驾驶人计分查询使用明细，对业务的使用次数进行统计；

（4）机动车违法查询功能使用情况统计：

记录机动车违法查询使用明细，对业务的使用次数进行统计；

（5）驾驶人违法查询功能使用情况统计：

记录驾驶人违法查询使用明细，对业务的使用次数进行统计；

（6）网点信息查询功能使用情况统计：

记录网点信息查询使用明细，对业务的使用次数进行统计。

安全教育查询统计

按驾驶人、时间查询与统计各驾驶人统计期间的参与安全宣传教育视频学习的时长；

按企业统计该企业下所有驾驶人统计期间的参与安全宣传教育视频学习的时长。

车驾数据统计

对机动车、驾驶人、驾校、考场等车驾管数据进行统计分析。

自定义报表

提供自定义报表功能。实现通过sql自动进行报表定义，并为报表指定使用部门与权限。根据自定义报表，可实现数据的检索与展示。

任务中心

用户登录系统后，可以查看到当前用户的历史办件统计和待办任务情况。

（1）机动车业务审核情况

机动车业务审核情况包括已办结数量、待审核数量、待邮寄数量，点击对应的数字，可跳转到对应的业务审核页面，进行查看、审核等操作。

（2）驾驶证业务审核情况

驾驶证业务审核情况包括已办结数量、待审核数量、待邮寄数量，点击对应的数字，可跳转到对应的业务审核页面，进行查看、审核等操作。

（3）部门业务分布展示

柱状图展示所属车管所办理各类业务受理数量分布。

（4）工作员工作量展示

柱状图展示当前车管所下工作员工作量。

网办业务概览

提供网办业务整体概览图，通过饼状图、折线图等图标方式展示系统建设以来网办业务受理情况。具体如下：

（1）累计统计受理机动车网办办件数量，进一步可以钻取查看各类机动车网办业务的数量；

（2）累计统计成功受理机动车网办业务办件数量，进一步可钻取查看各类机动车业务成功办理的数量；

（3）累计统计受理驾驶人网办办件数量，进一步可以钻取查看各类驾驶人网办业务的数量；

（4）累计统计成功受理驾驶人网办业务办件数量，进一步可钻取查看各类驾驶人业务成功办理的数量；

（5）累计缴纳规费数量，进一步可钻取查看驾驶证工本费、机动车工本费、号牌费、考试费的流水数量；

（6）累计缴纳罚款数量；

（7）各区县机动车网办业务办件数量；

（8）各区县驾驶人网办业务办件数量统计；

（9）按类型统计各类事项办件数；

（10）最近一年各类机动车、驾驶人网办业务办件趋势图；

（11）最近一个月各类机动车、驾驶人网办业务办件趋势图；

（12）重点企业驾驶人累计学习时长统计；

（13）今年重点企业驾驶人累计学习时长统计；

（14）重点企业累计在线学习时长TOP10；

视频快处快赔

基于视频通话技术，发生交通事故后当事人可以在线视频报警处理，接警人员通过视频与当事人企线交互完成交通事故信息采集，证据认定，并引导当事人快速撤离现场后远程推送责任认定，实现轻微交通事故的快处快撒。

对接全市保险公司，保险公司协议医院，保险公司协议维修企业，通过接口，将事故信息，事故现场照片，责任认定等内容，推送至保险公司，并出保险公司在线进行理赔，并生成赔付二维码，当时人可通过二维码直接去医院，维修单位进行就医、维修。

后台配置管理

（1）系统管理

1）部门角色管理

部门管理：提供对组织机构的维护功能；

角色管理：提供对系统使用角色的定义管理，并可为角色分配权限。

用户管理：支持对系统用户的管理，包括角色授权、数据权限、启用与停用、密码重置、密码修改、账号密码有效期、绑定的ip与MAC地址。

2）系统参数管理

对菜单、系统参数、部门参数、数据字典、字典类别等支撑信息进行维护管理。

3）日志管理

登录日志：记录用户的登录日志，进行系统访问追溯。

操作日志记录：记录用户操作模板的异常情况，对用户操作研判分析的日志进行详细记录。

（2）参数配置

1）黑名单审核：点击黑名单审核，进入黑名单筛选页面；审核状态系统默认为待审状态且不可修改，根据号牌种类，号牌号码，身份证明号码，创建时间段；可查询出相应黑名单待审核记录，每条记录后设置‘审核’按钮，点击审核，进入黑名单审核界面，选择审核状态，填写审核意见，点击提交完成审核；

2）黑名单管理：点击黑名单管理，进入黑名单管理页面；根据状态，号牌种类，号牌号码，身份证明号码，创建时间段，可查询出相应已审核黑名单记录列表，点击‘详情’按钮，查看所选黑名单记录详细信息。

（3） 网点维护

提供对全市车管所、社会服务站、考场、检测站等交巡警业务办理窗口和网点的联系地址、电话、营业时间等信息。包括信息的增加、删除、查询、修改等。

接入交巡警统一门户

按照一个警种一个系统的建设原则，将本系统接入交巡警门户网站，统一用户认证体系，实现单点登录。

接口管理

对接接口开发

对接平台“交巡警专区”模块的驾驶证业务、机动车业务、违法处理业务等便民服务功能，定义业务接口，实现业务申请核查、受理写入、状态查询、邮寄信息写入的全流程，并将数据推送至公安部统一研发的公安交通管理综合应用平台。本期定义接口80个，具体如下：

机动车网办业务接口

机动车管理部门查询接口；

网上补领机动车电子信息卡核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口、邮寄信息查询接口；

网上补领电动自行车车牌核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口、邮寄信息查询接口；

网上申领六年免检合格标志核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口、邮寄信息查询接口；

网上申领电子行驶证核查接口；

在线解抵押业务核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口；

机动车电子档案信息核查申请接口、机动车电子档案信息查询接口。

驾驶证网办业务接口

驾驶人管理部门查询接口；

驾驶人计分查询接口；

考试取消预约核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口；

驾驶人满分考试核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口；驾驶人恢复驾驶资格考试核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口；

死亡驾驶人驾驶证注销核查接口、业务受理写入接口、网办进度查询接口；

违法业务接口

机动车违法查询接口、驾驶人违法查询接口、处罚决定书查询接口、机动车罚款缴纳写入对账接口。

其他业务接口

交管业务故障申报写入接口、故障处置详情查看接口、故障反馈写入接口、通知通告发布接口、常见故障处置办法查询接口、故障平台用户查询接口；

网点信息查询接口；

重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习时长写入接口、重点企业驾驶人安全宣传教育视频学习时长查询接口；

规费查询接口、规费缴纳对账写入接口；

档案影像化资料写入接口、档案影像化资料查询接口、档案影像化资料智能审核核查接口等。

接口管理

接口列表查询：按条件组合查询接口清单列表；

新增接口功能：新增接口，提供接口信息编辑功能，实现内部接口、外部接口的关联；

导入接口功能：支持根据接口信息模板导入接口信息；

导出接口功能：按查询结果列表，支持导出接口清单；

删除接口功能：删除已有接口配置信息；

停用接口功能：将已有接口状态更新为停用状态；

接口详情查看：根据查询条件，查看接口信息详情；

接口测试调用功能：接口测试调用；

接口修改功能：接口修改，修改已有接口信息；

业务接口配置查询：业务配置清单查询，默认查询已有业务功能；

业务接口配置：选定一个业务，可对单个业务进行业务接口新增配置、删除配置。

接口定义：点击接口定义，进入接口信息查询界面，系统左侧展示系统类别代码及系统类别名称列表；选择需要定义的接口系统类别，系统会自动获取并展示该系统类别下所有接口信息，每条记录后放置‘详细’和‘删除’按钮，点击‘详细’进入接口详细信息界面，可看到该接口的详细信息，如信息有误可在此页面进行修改，修改后点击‘测试’，测试接口是否可用，点击‘保存’，保存当前接口信息完成修改；点击‘删除’，删除该条接口信息；可通过接口ID，接口名称查询接口；点击‘新增’按钮，进入接口详细信息界面，根据页面内容输入需要增加的接口信息，点击保存，完成新增；

接口分组：点击接口分组，进入接口分组管理功能，页面左侧展示接口分组信息，可通过‘新增’，‘修改’，‘删除’按钮进行接口分组管理；点击分组记录，页面右侧展示该分组下的接口信息列表，点击修改按钮对该分组进行接口添加；

按接口分组给单位授权，包括：新增、修改及删除操作。

新增授权需先添加参与授权的接口分组，在设置相关的调用参数。

修改授权，对已设置的授权信息进行修改处理。

删除授权，对已设置的授权信息进行删除处理。

接口授权：点击接口授权，进入授权码查询功能；输入外挂系统名称，开发单位，点击查询可查询到对应系统的接口列表，每条记录后放置‘授权’按钮，点击授权，进入接口授权信息界面，输入相关信息点击保存完成接口授权；点击‘新增’，进入新增接口授权信息界面，根据页面输入相应信息，完成接口授权新增；

按单个接口给单位授权，包括：新增、修改及删除操作。

新增授权需先添加参与授权的接口，在设置相关的调用参数。

修改授权，对已设置的授权信息进行修改处理。

删除授权，对已设置的授权信息进行删除处理。

接口使用单位管理：点击接口使用单位管理，进入接口使用单位管理界面；

页面展示接口使用单位列表，每条记录后放置‘修改’按钮，点击修改进入修改界面；

接口系统类别：点击接口系统类别，进入接口系统类别管理界面；界面展示已添加的接口系统类别信息，每条信息后放置‘修改’按钮，点击修改进入修改接口系统类别界面，修改需要修改的条目后点击保存完成修改；页面右上角放置‘新增’，‘退出’按钮，点击新增进入新增接口系统类别界面，输入系统类别代码，系统类别名称，选择状态，填写备注，点击保存完成接口系统类别新增；

接口控制参数维护：点击接口控制参数维护，进入接口控制参数维护界面；页面展示接口控制参数信息，每条信息后放置‘修改’按钮，点击修改进入修改接口控制参数界面，页面支持关键字，参数名称，参数值，参数说明修改，修改完成后点击保存完成修改；

数据加密：依托数据支撑服务网关，实现数据加密

接口服务：提供外部程序统一的访问入口

应用接入管理

应用管理

接入应用列表展示：已接入的外挂系统通过列表方式查看展示；

应用接入创建：如有新的应用系统需要接入，可在平台上创建应用接入任务；

接入应用接口权限配置：针对接入的应用所需要的接口，以及接口调用的权限进行参数配置；

接入应用访问控制配置：针对接入的应用访问控制的参数配置；

应用配置信息导入：支持根据应用配置信息格式要求，将应用配置信息直接导入，实现应用的快速配置；

现有应用接口访问授权秘钥修改：支持访问授权密钥的修改；

现有应用接口清单修改：对配置到平台的接口进行修改调整；

现有应用接口明细修改：对配置到平台的接口信息明细进行修改调整；

现有应用其他配置参数修改：支持应用的其他配置参数修改；

应用配置信息导出：支持应用配置的参数信息进行导出；

支持现有应用接口访问授权信息、清单信息、接口明细信息下载；

支持应用配置信息删除。

应用接入标准接口体系开发

用于应用体系类的接口统一开发管理

接入运行监测

接口监测

接口监测：接口访问量监测、接口响应时间监测；

接口日志查询：查询接口访问日志信息；

接口访问错误日志：查询接口访问错误日志信息；

接口访问次数统计:统计各单位接口调用年、月、日不同需求的接口总次数；

接口访问情况：统计接口访问情况，掌握接口运行状态。

接口预警

异常接口调用风险分析：包括：每日、每月对接口的高频访问、低频访问、异常时段访问、非工作时段访问等各种异常情况；辅助公安部安全系统通报排查预警；

接口混用异常情况分析：对多个厂家或不同支队间，共用同一授权码的情况进行研判分析，及时发现并阻断接口混用情况发生，保障信息安全；

接口二次封装异常情况分析：通过接口使用情况，对已授权单位使用接口进行再次封装开展业务的情况进行分析预警；

查询类接口异常使用分析：根据检测站、服务站等单位受理的业务量，对查询类接口的异常调用情况进行分析预警，及时杜绝异常信息查询；对查询信息的区域分布进行分析，对高频归属地信息查询进行预警；

恶意攻击性访问分析：对某些未授权的接口访问进行分析，并加入黑名单，阻止其恶意访问。

接口访问查询

该功能可根据调用软件名称，接口ID，调用IP地址，返回标志，调用时间，查询出所选时间范围内接口调用信息；

接口访问错误日志：点击接口访问错误日志，进入接口访问错误日志查询界面；根据接口ID，调用时间，可查询出接口访问错误日志信息；

接口访问情况：该功能可根据调用单位，调用时间，统计出所选时间段内的接口调用情况；

接口访问次数统计：该功能可通过调用软件名称，调用日期，统计出所选日期当天接口访问情况。

接口申请无纸化

实现交巡警接口申请从车管所、分所、市所到业务主管部门、科研处民警、科研处领导、总队分管领导的逐级审批，并在系统中完成无纸化资料的采集与存档。接口申请模块部署于公安网，所有申请授权操作通过公安网系统进行，审批完成后，自建接口授权信息自动同步至车驾管专网或互联网。

审批环节配置

可在系统中设置审批环节及流程。

审批人员维护

可在系统中设置每个节点的审批人员。

接口申请

系统支持对公安部接口和自建接口的申请。申请人在系统中按照要求填写接口申请信息，并上传接口申请资料图片或附件。

接口申请审批

上级审批节点逐级完成审批并填写审批意见。对于存在问题的申请，可进行驳回或拒绝终止。对于公安部接口申请，用作流程管理；对于自建接口，审批完成后，自动生成授权信息。

接口授权停用

对于申请自建的接口，可在系统中进行接口停用操作。

接口申请查询统计

对于申请审批进度、已完成的申请可进行查询，并可查看其归档的影像化资料。

重庆市通行证管理子系统

主城区通行证升级

通行证管理系统整体功能升级，使用范围从主城区内扩展到全市范围。

通行证分类管理功能升级

对原通行证分类管理进行升级，相应的查询、修改功能增加部门的限制，总队建的分类，支队不能查看，各支队只能查看自己建的分类。总队也只能看自己的通行证分类。

通行证类别管理功能升级

对原通行证类别管理进行升级，相应的查询、修改功能增加部门的限制，总队建的类别，支队不能查看，各支队只能查看自己建的分类。总队也只能看主城区的通行证类别。

通行证入库管理功能升级

对原通行证入库管理进行升级，将原只能由总队秩序支队进行入库改为各支队有权限用户，可对本支队的通行证类别进行入库。

通行证领用管理功能升级

对原通行证领用管理进行升级，区县支队可领用的通行证范围只能本支队自建的通行证。总队用户可操作领用的通行证范围是主城区的通行证类别。

通行证回收管理功能升级

对原通行证回收管理进行升级，区县支队可回收的通行证范围只能本支队自建的通行证。总队用户可操作回收的通行证范围是主城区的通行证类别。

通行证作废管理功能升级

对原通行证类别管理进行升级，区县支队可作废的通行证范围只能本支队自建的通行证。总队用户可操作作废的通行证范围是主城区的通行证类别。

单位类别授权功能升级

对原单位类别授权功能进行升级，区县支队可授权的通行证范围只能本支队自建的通行证。总队用户可操作授权的通行证范围是主城区的通行证类别。

民警类别授权功能升级

对原民警类别授权功能进行升级，区县支队可授权的通行证范围只能本支队自建的通行证。总队用户可操作授权的通行证范围是主城区的通行证类别。

定车发放功能升级

对原定车发放功能进行升级，使用定车发放功能时，判断当前用户所属部门，若是主城区的部门，则在发放临时通行证时，可根据跨区设置功能的设置，决定是否是能勾选本支队的卡口还是可以勾选所有主城区的卡口；若当前用户是区县支队的，则只能勾选本支队卡口。

定车补放与补打功能升级

对原定车补发与补打功能进行升级，判断当前用户所属部门，若是主城区的部门，则在发放临时通行证时，可根据跨区设置功能的设置，决定是否是能勾选本支队的卡口还是可以勾选所有主城区的卡口；若当前用户是区县支队的，则只能勾选本支队卡口。

单位发放统计升级

对对原单位发放统计功能进行升级，总队用户进行统计时，可统计主城十区支队的发放数据，可选择统计主城区。其他各支队只能统计本支队数量。总队和主城十区统计主城区通行证类别发放数量，区县支队统计自己区县的通行证类别的发放数量。

申领人持证情况统计升级

对原申领人持证情况统计功能进行升级，总队和主城十区统计主城区通行证类别数量，区县支队统计自己区县的通行证类别的数量。

卡口限行维护升级

对原卡口限行维护功能进行升级，原该功能只能支持对主城区的红、黄、绿证的固定限行线路的配置。升级之后，可对各区县支队自定义的固定线路的通行证类别进行限行配置。

通行证信息查询升级

升级相关通行证信息查询，增加通行证申请数据来源。

企业备案功能升级

升级企业备案功能，给所有支队开通新增、修改、删除、查询企业备案的权限，查询功能默认查询本支队备案的企业信息。

车辆备案功能升级

升级车辆备案查询功能，默认查询本支队备案的车辆信息。

闯禁违法比对升级

升级闯禁违法比对程序，兼容各区县支队自定义的固定线路通行证类别和自定义线路通行证类别的比对。优化比对任务，使系统能够在业务量数倍变大的情况下，仍能正常运行且达到非现场违法录入时限要求。

按发放单位进行通行证查询和统计

按发放单位进行通行证查询和统计。

集成指挥平台对接

通行申请信息接入

系统按照集成指挥平台通行申请数据字段接入集成指挥平台中的绿色通行证申请数据。

通行申请审核

系统新增集成平台过来的通行申请数据的审核功能，在本系统中进行审核、绑定卡口等操作。

审核结果推送集成平台

系统将审核结果按照集成指挥平台数据要求，同步到集成平台。

通行申请记录查询

系统提供查询功能，可查询从集成指挥平台同步过来的申请信息，可通过是否审核通过、申请时间、申请车辆、人员等条件查询申请记录。

违法比对升级

违法比对规则升级，使可适用从集成平台接入的通行证申请并审核通过的通行规则信息。

全市危化品通行证管理

增加危化品通行证，在全市范围内进行发放。用户可直接通过线下窗口办理，或在网上申请办理。可发放全市范围内跨区通行的通行证。办理跨区危化品通行证时，需各区县对应交管支队进行审核后再行发放。

危化品通行证申请

危化品运输车辆车主可在互联网端提交危化品通行证申请，录入货物信息、申请通行日期、通行时段、通行线路描述、通行起点支队、相关证明材料照片等信息，即可提交申请。

危化品通行证再次申请

对危化品通行证历史申请记录可快速进行再次申请，无需再次提交材料和相关信息。

危化品通行证预发放

危化品运输车辆车主可直接到线下窗口申请办理危化品通行证。车主现场提交相关资料，窗口民警审核通过后，在系统中直接进行预发放。录入号牌种类、号牌号码、申请人姓名、联系电话、申请单位，设置通行线路、通行时间和途经支队等信息，即可锁定号段进行预发放，待所有途经支队审核之后才可正式发放。

危化品通行证待审列表

危化品运输车辆车主线上提交的危化品通行证申请，系统自动流转到通行起点支队进行审核。待审列表中显示本支队所有待审核的危化品通行证申请记录。

危化品通行证申请审核

危化品运输车辆车主线上提交的危化品通行证申请，系统自动流转到通行起点支队进行审核。民警审核通过则跳转到预发放界面进行预发放。审核页面显示危化品通行证历史办理信息，可进行一键续发。

危化品通行证申请审核记录

支队可查看本支队所审核的危化品通行证申请记录，可查看详情。

危化品通行证申请审核流转

支队收到待审核的危化品通行证申请时，若车主选择的线路起点支队选择错误，则审核民警可申请审核流转，则该条申请信息流转到业务单位总队秩序支队，秩序支队民警重新分派审核支队。

危化品通行证发放待审列表

民警进行预发放后，数据进入发放待审列表中。所有途经支队都能看到此条待审数据。

危化品通行证发放待审列表

所有途经支队对危化品通行证预发放记录进行审核，预发放单位最后进行审核。审核时可修改线路信息，包括通行时间、通行线路等信息。

危化品通行证发放待审记录列表

支队可查看本单位审核过的危化品通行证发放审核记录，可查看详情。

危化品通行证申请结果查询

申请人可查询自己的危化品通行证申请记录和申请结果信息。

危化品通行证详细信息查询

申请人可查询申请通过的危化品通行证的详细信息。

涪陵区危化品通行证管理

预设线路设置

系统提供预设线路功能，支队可以预设几条常用的，橙A、橙B通行证可以申请的线路，供申请人选择。

常用时段维护

各支队自行维护本支队常用的发放通行证的时段，简化通行证发放功能，在添加自定义线路时，可以一键选择预定义的时段。

卡口分区设置

增加卡口分区设置功能。为方便民警在发放危化品通行证时方便找到、勾选对应卡口，系统提供卡口分区设置功能，提前将本支队卡口进行一个分区设置，最多可设置两个层级。

涪陵区通行证预发放

系统增加涪陵区通行证预发放功能，预发放时自动生成通行证编号，但不正式发放，需要等待领导审核。设置通行线路时，可从预设的线路和通行时段中进行选择，也可以直接录入。

涪陵区危化品通行证发放审核

对预发放的数据进行审核，审核通过则发放成功，可以打印通行证；若审核不通过，则给出失败原因。

审核记录查询

根据时间、车牌、通行证类别等条件查询发放审核记录，包含通行证类别、预发放时间、号牌种类、号牌号码、通行证编号、有效期起、有效期止、审核结果等信息，可查看通行证详细信息。

涪陵区危化品通行证补打

系统增加涪陵危化品通行证补打功能，若发放时未及时打印纸质通行证，可在此处补打。

涪陵区危化品通行证补发

系统增加涪陵危化品通行证补发功能，若通行证遗失或通行证即将到期，要进行延期，可在此处将当前有效通行证查出来补发一个新的通行证。补发规则跟主城货车通行证一致。

涪陵区危化品通行证修改

系统增加通行证修改功能，若发放时存在发放时间设置错误或卡口设置错误，可以直接进行修改。

换发申请

企业用户可在互联网端通过登录企业账号，申请换发发涪陵区危化品通行证。选择本企业12个月内办过证橙A、或橙B证的车辆进行快速换发，系统自动关联加载本车申请的类别、通行路线和办证区县（涪陵区），用户可重新修改、调整路线。12个月内首次办理的需在线下窗口办理。

换发申请审核

增加危化品通行证换发申请审核，涪陵支队审核提交到涪陵支队的换发申请，审核通过的换发新证。审核发放通行证时，若申请人选择申请了一条预设的通行线路，则自动关联此线路信息，无需再手动添加线路。

换发申请记录查询

增加互联网端换发申请记录查询，根据申请日期范围、车牌号、申请人、申请人手机号码、申请单位账号、通行证类别等字段，查询通行证申请记录，可查询通行证详细信息，可导出表格。

涪陵区危化品通行证违法比对

违法比对功能升级，针对橙A、橙B两种临时通行证只比对危化品车的过车记录。

系统根据用户提供的危化品车辆范围（拟定为车辆使用性质为R的，外地车需提前提供外地危化品车基础数据），比对出未办证的危化品车闯禁记录。

危化品运输护送系统对接

系统与护送系统对接，推送橙A通行证办理相关数据到护送系统中。

高速备案通行证管理

高速备案通行证申请

节假日期间，危险货物运输车辆上高速公路需提前进行通行备案。车主或货运司机在互联网端提交通行备案申请，录入货物信息、备案通行日期、上道高速口、下道高速口等信息。

高速备案通行证审核

系统根据用户选择的上道高速口信息，自动将备案申请流转到该高速路口所属的高速支队进行审核。民警查看待审的申请信息，核对车辆基本信息、照片和违法信息进行审核处理。

高速备案通行证审核结果短信通知

系统在支队民警对申请信息进行审核后，自动给申请人发送审核结果通知短信，让申请人第一时间知晓审核结果。

高速备案通行证审核记录查询（支队端）

系统提供高速备案通行证审核记录查询。各高速支队可查询通过本支队进行审核的高速备案通行证申请信息，查看审核结果。

高速备案通行证审核记录查询（车主端）

车主可在申请端查看申请审核结果。

高速公路未备案通行违法比对

升级违法比对，增加高速公路未备案通行违法比对。

重型货车限行管理

重型货车限行卡口设置

系统增加危化品限行卡口设置模块，可查询、修改、新增危化品货车限行卡口设置。

重型货车限行比对

违法比对规则升级，设置了重型货车限行的卡口，通过此卡口的货，若已办理主城通行证，则按照通行证的线路规则通行；若未办理主城通行证，则24小时禁止重型货车并且核载大于等于4吨，或者汽车轴数大于等于3轴的货车通行。

黑名单管理

黑名单发放限制

发放危化品通行证时，系统进行以下几项条件验证：

（1）检查该车当前是否在黑名单库中，若有，则不予发放通行证

（2）查询近12个月内，两次或以上纳入黑名单库的，延长最后一次的黑名单限制时间，延长到最近一个通行证到期之日之后的12个月内限制通行证办理。

（3）查询近12个月内，是否发生死亡1人或受伤3人以上且负同等以上责任的事故，若有，则加入黑名单，从最近一次此类事故发生之日起，12个月内限制通行证发放。

（4）在最近一次办证以来（若第一次办理通行证，则从每年的4月1日起计算），车辆重点违法行为达3次及以上的，加入黑名单，以最近一次重点违法行为发生之日起，限制三个月通行证发放。

（5）若办理的是橙色通行证(即危化品运输车)，查询近12个月内，交通违法总量是否达到10次及以上，若是，则加入黑名单管理，以最近一次违章之日起，12个月内限制通行证发放。

（6）车辆从黑名单移出后第一次重新申请通行证时，需要签订确认签订安全承诺书（民警勾选车主是否签订安全承诺书）才能办理。

黑名单管理

增加手动添加、修改、移除黑名单功能以及黑名单查询功能，可根据车牌号、添加时间、限制类型等条件查询黑名单库添加、移出记录。

系统管理

部门管理

（1）组织机构查询

支持通过部门代码、部门名称、上级部门、部门级别、部门状态对组织机构进行查询并展示部门信息。

（2）组织机构管理

支持对部门代码、部门全程、部门简称、部门级别、上级部门、部门负责人、部门联系人、联系电话、联系地址、性质区划、地理经纬度位置信息等的维护。并可对未使用部门进行禁用操作。

角色管理

（1）角色查询

支持通过角色代码、角色名称、上级角色、角色级别对角色信息进行查询与展示。

（2）角色管理

支持对系统使用角色进行管理，包括角色代码、角色名称、角色级别、角色说明等信息。

（3）菜单权限管理

可为角色分配系统菜单的访问权限。

（4）数据权限管理

可为角色分配系统数据的访问权限，如总队数据权限、支队数据权限、大队数据权限。

（5）角色启停

提供角色禁用功能，支持对无效的角色进行禁用，禁用后的角色所对应的用户，将无法对相应的授权进行访问。

用户管理

（1）用户查询

支持通过用户代码、用户名、所属部门、用户类别用户信息进行查询与展示。

（2）用户管理

支持对系统用户进行管理，包括用户代码、用户类别、用户名、所属部门、账户有效期、密码有效期、状态、备注、用户类型、身份证号码、性别、联系电话、手机号码、限制登录IP等信息进行管理。

（3）用户授权

可对用户的访问权限和数据权限进行授权。

访问权限设置：提供角色模式和自由模式对用户进行授权。角色模式通过选择角色，进行授权；用户模式通过选择菜单，对用户进行授权；

数据权限授权：可为用户分配系统数据的访问权限，如总队数据权限、支队数据权限、大队数据权限。

（4）用户启停

提供用户的启用、停用功能。用户停用后，将无法对相应的授权进行访问。

（5）用户登录IP控制

根据设置的可访问IP，实现用户登录系统的IP控制。非法IP将无法进行系统登录。

模块管理

支持对系统菜单模块进行管理，包括模块代码、模块名称、图标、菜单路径、上级模块等信息。

参数管理

（1）系统参数管理

支持对系统参数进行管理，包括参数代码、参数类型、参数名称、参数类别、参数值、默认值、参数属性。

（2）部门参数管理

支持对部门参数进行管理，包括参数代码、适用部门、参数名称、参数类型、参数值、默认值、参数属性等信息。

字典管理

支持对系统数据字典、字典类别进行管理。如车辆类型、性质区划、部门可处理业务、准驾车型、驾驶证补换领原因、领取方式等进行维护。

接入公安业务审批系统

红、黄通行证办理

（1）办理申请

系统与警快办对接，实现通过警快办申请办理红色、黄色通行证。

（2）申请记录查询

系统与警快办对接，提供线下申请红、黄证记录查询。

（3）红色通行证详情查询

系统与警快办对接，提供红色通行证详细信息查询。

（4）黄色通行证详情查询

系统与警快办对接，提供黄色通行证详细信息查询。

个人白色通行证办理

(1)办理申请

系统与警快办对接，实现个人用户通过警快办申请白色通行证。

(2)申请记录查询

系统与警快办对接，提供线下申请白色通行证记录查询。

(3)白色通行证证详情查询

系统与警快办对接，查看已办理的白色通行证详细信息。

全市危化品通行证办理

(1)办理申请

系统与警快办对接，实现通过警快办申请全市危化品通行证。

(2)申请记录查询

系统与警快办对接，提供线下申请全市危化品通行证记录查询。

(3)全市危化品通行证证详情查询

系统与警快办对接，查看已办理的全市危化品通行证详细信息。

单位通行证办理

(1)车辆备案

系统与警快办对接，单位用户可在警快办中自行备案车辆信息。

(2)车辆备案查询

系统与警快办对接，单位用户可查看本单位备案的出车辆信息。

(3)取消备案车辆

系统与警快办对接，单位用户可取消本单位备案的车辆。

(4)备案车辆通行证统计

系统与警快办对接，可统计本单位备案车辆当前的通行证办理情况。

(5)办理申请

系统与警快办对接，实现单位用户通过单位账号在警快办端申请白色、绿A和绿B通行证。

(6)申请记录查询

系统与警快办对接，提供单位账号线下申请白色、绿A、绿B通行证记录查询。

(7)绿A通行证详情查询

系统与警快办对接，查看已办理的绿A通行证详细信息。

(8)绿B通行证详情查询

系统与警快办对接，查看已办理的绿B通行证详细信息。

不定号通行证办理

(1)不定号通行证列表查询

系统与警快办对接，查看本单位当前持有的有效的不定号通行证列表信息。

(2)不定号通行证历史记录查询

系统与警快办对接，查看本单位所有的不定号通行证历史记录信息。

(3)不定号通行证换牌申请

系统与警快办对接，单位用户可自行申请将还在有效期内的不定号通行证更换使用车牌。

(4)不定号通行证换牌申请记录

系统与警快办对接，查看本单位的不定号通行证换牌申请记录。

(5)不定号通行证详情查看

系统与警快办对接，查看某个不定号通行证的详细信息，包括变更使用号牌的记录。

通行证查询

根据用户手机号码，查询所有通行证办理记录。

接入交巡警统一门户

按照一个警种一个系统的建设原则，将本系统接入交巡警门户网站，统一用户认证体系，实现单点登录。

互联网故障申报子系统

为全市驾驶人考场、检测站、社会服务站、保险公司、等社会服务单位提供交巡警业务故障的上报渠道。解决现社会单位在使用交巡警系统办理业务过程中，群众业务故障无处上报、无法解决的问题，提升公安整体服务质量，降低群众不满等。

故障上报

互联网端进行故障上报

驾驶人考场、检测站、社会服务站、保险公司、等社会服务单位业务办理员在在无专用网络或者电脑的情况下，可通过“交巡警专区”模块中的“故障上报”功能，上传机动车查验、机动车检验、驾驶人考试、工本费缴纳等业务异常中的故障视频、故障截图、故障描述、附件、联系人、联系方式等信息，上报故障至公安网的故障申报系统中。

内网端进行故障上报

在具备公安网或车驾管专网的网点，业务办理人员可通过内网电脑的网页版上报故障至故障申报系统。

故障处置进度查看

业务办理员可通过“交巡警”专区中的故障上报功能或内网后台系统，查看本人及本单位上报的故障详细信息、以及当前问题的处置进度、处置意见等信息。并可根据故障类型、上报单位、上报人、状态、上报时间等进行已上报故障的检索。

故障完结

业务办理对于恢复已经解决的故障进行确认，若故障解决属实，可将该条记录进行完结关闭的操作。并将结果同送至公安网内的交巡警故障申报系统。

通知通告

在内网故障申报子系统，提供“通知通告”发布功能。车管所等部门可对业日常系统维护、政策法规、业务调整公告、通报等文字信息及附件内容进行发布，发布内容并可以指定查看人群范围，如所有驾驶人、车主、交巡警业务办理系统使用用户等。群众、社会服务站单位用户可以在登录后，及时查收到车管所发布的通知通告信息。

常见问题自助处理

内网故障申报子系统提供业务单位查询常见问题处理办法，发布至“交巡警”专区中的故障上报功能。社会服务单位的用户能通过快速检索常见问题处理办法辅助进行问题解决，减少群众的业务故障情况和等待时间。

故障分级处理

通过平台或内网上报的故障，采取从辖区车管所、业务指导分所、市车管所、科研处依次处理的故障处置流程。

后台故障申报系统

故障概览

故障信息展示

对用户所在部门的故障总量、待处理、处理完成的数据总量等信息进行汇总展示。

日故障处理展示图

提供业务单位查看近7天内每天的故障处理趋势。

故障处理分类展示

分类查看故障情况，如通过扇形图展示机动车类、违法类、驾驶证类等故障情况。

故障处理排名统计

根据上报单位，以柱形图的形式统计故障上报、故障处理TOP的单位及数量。

公告信息展示

提供业务单位查看最新的公告信息。

公告弹窗

实时弹窗最新、未过期的公告信息。

故障上报统计查询

按部门统计

提供按部门查询统计辖区或本单位各项故障处理的总量，可以根据指定的条件进行查询统计，如上报时间、状态等。并可将查询结果导出。

按个人统计

提供按上报人查询统计辖区或本单位各项故障处理的总量，可以根据指定的条件进行查询统计，如上报时间、状态等。并可将查询结果导出。

按来源统计

可根据上报来源为平台、内网系统对故障的数据进行统计。

按故障类型统计

可根据故障分类对故障进行统计与导出。

知识库学习

提供业务单位查询常见故障处理办法以及文档信息查询等。系统自动记录每个常见办法的浏览次数、点赞次数，并可对常见故障处置办法进行评价。同时，知识库提供对标题、内容关键字的检索功能。

公告维护管理

公告信息发布

在内网故障申报系统中，业务单位管理员可新增发布公告信息，并通过平台下发。

公告详情

可以通过公告详情查看具体公告详情内容，包含标题、发布时间、内容、附件等信息。

公告记录查询

提供业务管理部门或单位查询历史公告发布的信息内容。

系统管理

部门、角色、用户信息管理

实现对系统使用部门、用户的管理，并可创建系统角色，为用户分配角色等。

模块管理

支持对菜单、系统参数、数据字典的配置。

档案影像化子系统

群众通过平台提交机动车、驾驶证等业务申请，并上传至交巡警综合业务受理子系统中；由审核系统自动调用档案影像化子系统的图片分类服务实现影像化资料类型的分类，再通过智能审核模块自动感知所提交图片资料的清晰度、dpi、完整度等质量指标是否满足要求，重要材料是否属实，办理人证是否一致、材料是否错误等问题；对于未通过智能审核的申请流水，实现交巡警综合业务受理子系统中流水自动退办，并告知群众原因；对于通过审核的流水，由车管所业务受理人员采用六合一等系统受理业务，由档案影像化子系统将群众提交的影像化资料上传至六合一系统。同时，档案影像化系统自动感知六合一流水状态，实现档案影像化资料的自动归档。

目前，各区县车管所受理群众机动车、驾驶证业务后，将纸质档案存放于地方档案室中或仅实现了本地影像化资料存储，群众在办理机动车二手车业务时，办理单位无法对机动车历史流水的档案影像化资料进行核实，进而对一些盗抢车、非法改装等异常风险无法进行有效识别。未解决机动车驾驶人档案资料全市无法共享的问题，上线“机动车档案影像化资料查询申请”功能，群众个人或社会服务站在办理机动车二手车业务时，可提出申请并上传至交巡警综合业务受理子系统，车管所业务办理员在核实情况后进行审核，并授权查看相关流水及档案影像化资料。审核系统将自动调用档案影像化系统中对应流水和影像化资料，申请人在授权期限内可以查看相关资料。对于在影像化系统中未核查到的流水，车管所可通过档案扫描功能完成影像化资料的补录并授权给群众查看。

除此以外，档案影像化系统提供窗口实时流水的影像化采集功能和历史流水影像化资料补录功能，实现全市影像化资料的汇聚与共享。

图 38车驾管网办业务流程图

影像化资料采集

交巡警业务影像化资料采集

（1）机动车材料的获取

群众通过平台、业务窗口提交补领机动车电子信息卡、补领电动自行车车牌、申领六年免检合格标志、机动车号牌补换领、行驶证补换领等申请，并提交各项业务所需的影像化资料，交巡警综合业务审核子系统相关的业务写入接口自动调用档案影像化系统的图片抓取程序并上传影像资料至服务器，实现影像数据的汇聚。

提供档案影像化智能审核模块，基于车驾业务数据感知，影像资料推送引擎，提供针对车驾业务相关影像材料的智能审核，系统审核不通过则自动驳回，审核通过则自动流转至业务办理人员。

（2）驾驶人材料的获取

群众通过平台、业务窗口提交死亡驾驶人驾驶证注销、驾驶人考试、考试预约取消、驾驶人补换领等申请，并提交各项业务所需的影像化资料，交巡警综合业务审核子系统相关的业务写入接口自动调用档案影像化系统的图片抓取程序并上传影像资料至服务器，实现影像数据的汇聚。

窗口档案扫描电子化

为实现机动车驾驶人历史档案信息的影像化补录，实现机动车档案、驾驶人档案、机动车转入业务档案的扫描、压缩、上传至存储等功能。

（1）机动车批量扫描

机动车批量扫描是根据流水信息将受理扫描中未扫描完的档案一次性做补充扫描，保存影像。扫描完成后，可以为每个流水记录扫描档案图片进行图片分类，实现材料名称与业务所需材料的一一对应。支持扫描成像的图片实时上传存储功能。

（2）驾驶人批量扫描

驾驶人批量扫描是根据流水信息将受理扫描中未扫描完的档案一次性做补充扫描，保存影像。扫描完成后，可以为每个流水记录扫描档案图片进行图片分类，实现材料名称与业务所需材料一一对应。支持扫描成像的图片实时上传存储功能。

（3）机动车转入业务扫描

针对机动车转入业务之前产生的业务档案影像资料，提供新增自定义流水，对应业务类型业务原因，便于将转入之前的多笔历史档案补录到影像化系统中，并和当前转入业务产生的流水进行关联。支持扫描成像的图片实时上传存储功能。

（4）影像扫描

控件开发：开发高拍仪拍摄支持控件、高速扫描仪支持控件、本地上传照片控件，实现人像、A4纸张等材料的拍摄与影像制作，并对启动扫描、获取图片、错误感知等进行控制控制。

扫描图片实时压缩：支持本地图片实时压缩，便于窗口预览扫描图片。

图片实时上传存储：支持扫描成像的图片实时上传存储功能。

支持对指定图片获取Base64编码格式图片为：了便于显示，支持根据图片路径，返回图片Base64格式的数据给前端展示。

电子档案智能分类

为了满足“电子化转籍”政策功能基本要求，并有效降低业务窗口人员在制作影像资料中，需要分类的问题，本着“计算存储一体化”的设计原则，通过AI“预计算”技术，有效的加快分类的速度与准确率，避免扫描后，需要长时间等待分类，致使业务办理效率低下的问题。通过受理扫描采集的影像数据，系统支持在线分类，自动将扫描完的影像识别成对应的材料名称并展示。

机动车业务档案自动分类

档案自动分类系统内嵌多个机动车档案自动识别分类模型，模型经过训练引擎的训练后能在系统中建立最符合实际情况的参数，系统接收到需识别分类的图片后自动对图片进行建模根据建模的结果与训练完成的模型参数进行比对，根据比对结果确定图片归类。支持的机动车业务资料分为以下类别：

安全技术检验合格证明、白纸、车辆照片、二手车交易查验记录表、二手车交易确认承诺书、国产机动车整车出厂合格证、合格证封面、货物进口证明书、机动车变更登记备案申请表、机动车查验记录表、机动车车牌证申请表、机动车档案资料目录、机动车抵押登记质押备案申请表、机动车检验标志申请表、机动车注册转移注销登记申请表、机动车转移变更迁出告知书、交通事故责任强制保险凭证、来历证明、填表说明、委托书、行驶证、营业执照、报废汽车回收证明、指标证明文件、身份证、身份证复印件、其他等。

驾驶人业务档案自动分类

档案自动分类系统内嵌多个驾驶证档案自动识别分类模型，模型经过训练引擎的训练后能在系统中建立最符合实际情况的参数，系统接收到需识别分类的图片后自动对图片进行建模根据建模的结果与训练完成的模型参数进行比对，根据比对结果确定图片归类。支持的驾驶证业务资料分为以下类别：

白纸、成绩记录表、承诺书、复考通知书、机动车驾驶人身体情况申请表、机动车驾驶人身体条件证明、机动车驾驶证申请表、驾驶证、其他、身份证、身份证复印件、现场照片等。

档案识别分类人工纠偏

档案识别分类人工纠偏功能用于对自动分类系统尚没有完成训练的图片类型进行人工指定图片分类，并将分类结果传递给影像化系统。

图片分类加速服务

（1）机动车待分类批次资料提交接口

开发机动车待分类批次资料提交接口，将获取的机动车影像实时信息，实时转发到相对于的分类加速服务上，等待分类结果返回。

（2）驾驶人待分类批次资料提交接口

开发驾驶人待分类批次资料提交接口，将获取的驾驶人影像实时信息，实时转发到相对于的分类加速服务上，等待分类结果返回。

（3）机动车预分类影像资料检索与校验

提交请求分类的机动车影像资料后，系统自动触发对存储的机动车影像资料信息进行检索与校验，判断机动车影像资料信息是否完整或损坏。

（4）驾驶人预分类影像资料检索与校验

提交请求分类的驾驶人影像资料后，系统自动触发对存储的驾驶人影像资料信息进行检索与校验，判断驾驶人影像资料信息是否完整或损坏。

（5）机动车已分类批次资料分类结果缓存

为即时响应机动车扫描图片的分类请求，系统提供对已分类的机动车资料对应的材料类型缓存功能，避免重复分类，影响分类效率。

（6）驾驶人已分类批次资料分类结果缓存

为即时响应前端窗口驾驶人扫描图片的分类请求，系统支持对已分类的驾驶人资料对应的材料类型缓存功能，避免重复分类，影响分类效率。

（7）机动车分类预压缩算法

通过机动车分类预压缩算法，有效降低图片大小的同时保留图片分类的必要细节，将机动车影像资料降低到1K左右的大小，并传输到分类服务器进行实时分类，解决带宽问题导致分类效率低下的问题。

（8）驾驶人分类预压缩算法

通过驾驶人分类预压缩算法，有效降低图片大小的同时保留图片分类的必要细节，将驾驶人影像资料降低到1K左右的大小，并传输到分类服务器进行实时分类，解决带宽问题导致分类效率低下的问题。

影像资料智能审核

根据公安部队影像资料采集的要求，智能审核模块自动感知所提交图片资料的清晰度、dpi、完整度等质量指标是否满足要求，重要材料是否属实，办理人证是否一致、材料是否错误等问题。

机动车材料内容识别

根据机动车业务场景情况，自动审核其指定的业务内容信息，确保资料准确有效。

驾驶人材料内容识别

根据驾驶人业务场景情况，自动审核其指定的业务内容信息，确保资料准确有效。

业务审核库

根据车驾业务特点情况，将相关特征，利用AI技术，如字体、材料、图片质量等，整理成审核库，便于后续的高效准确的完成审核。

智能审核算法

（1）DPI质量检测算法

根据部局政策在影像资料采集要求，重要的影像资料采集，需要满足不小于300DPI的，需要进行实时分析，避免设备问题导致不满足要求。

（2）图片清晰度检测算法

根据部局政策在影像资料采集要求，重要的影像资料采集，影像资料需要清晰完整，需要进行实时分析，避免因设备或是人为因素等问题导致不满足要求。

（3）拍摄完整性检测算法

根据部局政策在影像资料采集要求，重要的影像资料采集，影像资料需要清晰完整，需要进行实时分析，避免因设备或是人为因素等问题导致不满足要求。

审核分析预警

根据既定的业务规则，系统实时分析审核，对于审核不通过的业务资料，及时分析预警。经平台提交的申请，可由巡警综合业务审核子系统通过预警信息设置规则，配置申请流水的自动退办功能。

业务数据感知引擎

根据情况自动感知机动车在办业务流水信息、对应的影像资料、对应的操作日志，并及时完成同步。

自动感知因审核不通过的影像并及时进行通知相应人员进行再次补录影像资料图片；

根据情况自动感知驾驶人在办业务流水信息、对应的影像资料、对应的操作日志，并及时完成同步。

自动感知因审核不通过的影像并及时进行通知相应人员进行再次补录的影像资料图片。

实时比对其用户数据、部门数据，比对并完成同步。

影像化档案资料人工审核

对于业务受理过程中，受理产生的材料，除智能审核外，系统支持人工审核、人工与引擎结合审核的模式。同时系统对指定部门、指定业务场景进行人工复核，或是人工抽查，确保业务受理审核更加准确。

机动车影像审核

机动车影像审核主要用于查询已获取，但未审核或审核未通过的机动车档案，并对未审核的机动车档案进行审核，不合格的影像进入驳回流程。审核前需要查询业务流水信息查询，系统支持按流水号、号牌号码，号牌种类、扫描时间、所属部门，扫描人员等条件进行查询。通过对应的流水记录加载出对应的影像图片信息，可以依次查看大图审核影像。

驾驶人影像审核

驾驶人影像审核主要用于查询已获取，但未审核或审核未通过的驾驶人档案，然后对未审核的驾驶人档案进行审核，不合格的影像进入驳回流程。审核前需要查询业务流水信息查询，系统支持按流水号、身份证明名称，身份证明号码、扫描时间、所属部门，扫描人员等条件进行查询。通过对应的流水记录加载出对应的影像图片信息，可以依次查看大图审核影像。

影像档案审核反馈通知

以列表形式展示影像审核不通过情况所对应的流水信息，支持对审核不通过的影像信息进行替换或重新获取。

影像资料存储

根据重庆交警总队的实际情况，为解决辖区内车驾业务办理过程中所产生的相关影像档案的存储需求，本次项目建设针对由群众用户基于互联网警快处、各分所窗口上传的车驾业务办理相关影像材料，提供分布式存储管理功能。采用总队集中管理，各个区县车管所自建硬件存储的方案进行建设。在区县存储接入到分布式存储后，扫描的影像资料，会被分布式系统实时感知到，并自动建立索引，为后续跨区调阅影像资料，提供可能。

区县影像化系统对接开发

设备对接接口协议开发

设备与分布式管理系统对接，通过设备接入接口、设备数据状态上报接口、设备网络状态上报接口、设备存储状态上报接口、设备巡检任务接收接口、设备告警上报接口，完成对设备的管理与数据的管理工作。接口具体内容如下：

设备接入接口：该接口主要是区县车管所存储设备接入总队分布式存储管理系统时，调用的接口。

设备数据状态上报接口：该接口主要是区县车管所存储设备向总队系统上报数据状态接口，供系统后续校验。

设备网络状态上报接口：该接口主要是区县车管所存储设备向总队系统上报网络状态接口，供系统后续校验。

设备存储状态上报接口：该接口主要是区县车管所存储设备向总队系统上报网络状态接口，供系统后续校验。

设备巡检任务接收接口：该接口主要是总队系统向区县车管所存储设备下发巡检任务接口。

设备告警上报接口：该接口主要是区县车管所存储设备向总队系统上报巡检状态接口，供系统后续校验。

数据对接接口协议开发

通过跨区数据复制接口、历史数据下发接口，完成区县车管所与总队分布式车驾档案影像化存储管理系统对接，实现影像资料调阅、下发等数据交互功能。

跨区数据复制接口

该接口主要是区县车管所向系统发起调阅申请时，调用的接口。

历史数据下发接口

该接口由区县车管所发起下发请求，总队分布式存储管理系统向区县车管所存储设备，同步历史影像资料。

影像化资料写入六合一

将提交的申请资料自动合成影像化申请资料，并将所有机动车、驾驶人提交的影像化资料，按需上传至公安交通安全综合管理应用平台，如：

机动车业务资料影像化分资料:申请表、所有人身份证明、来历证明、车购税完税证明/免税凭证、交通事故责任强制保险凭证、国产机动车整车出厂合格证、进口凭证、警车审批表、车辆使用性质证明、机动车查验记录表、相关事项变更证明、机动车登记证书、海关监管车辆解除监管证明书、抵押权人身份证明、抵押合同、协助执行通知书、报废机动车回收证明、灭失证明、出境证明、公安交通管理撤销决定书、典当行身份证明、安全技术检验合格证明、委托核发机动车检验合格标志通知书、行驶证、退车证明、机动车登记业务流程单、代理人身份证明、车辆识别代号拓印膜、机动车标准照片、共同财产公证证明，扣留、没收证明，技术鉴定证明、进口车核对证明书、发还证明复印件、操纵辅助装置加装合格证明、等。

驾驶证业务资料影像化资料：机动车驾驶证申请表、身体条件证明、申请人身份证明、申请人居住证明、军队（武装警察部队）驾驶证、境外驾驶证、境外驾驶证中文翻译文本、科目一成绩表、科目二成绩表、科目三道路技能成绩表、科目三安全文明成绩表、原机动车驾驶证、学籍证明材料，复员、退伍、转业证明，护照等。

异地档案调阅

机动车影像资料调阅申请

提供机动车档案调阅申请功能。有调阅权限用户在办理机动车转入、转出等异地业务时，可对其他车管所的机动车、档案进行调阅，并补全档案后进行办理，实现全市电子档案的共享。

机动车调档授权

提供档案权限匹配配置功能，实现常态化调档。针对档案调阅申请，提供后台调档审批功能。通过审批流程引擎，支撑机动车、驾驶人影像资料调阅审批流程。

非法调阅拦截

在跨区影像资料调阅复制时，系统会自动鉴权是否合法，对于非法调阅情况，及时拦截，避免数据泄露风险。

机动车影像资料调档查询

在调阅该机动车影像资料之前，提供机动车影像资料的调阅查询服务，更精准地提交分布式系统进行中间转发。

调阅支撑服务

机动车、驾驶人影像转递传输服务：支撑机动车、驾驶人影像资料跨区调阅服务，自动感知两地存储情况，并通过总队的存储服务，将两地的影像数据完成数据交换，确保在审批后能够及时查看到影像资料。

机动车、驾驶人档案调阅对接服务：在部分车辆、驾驶热涅需要调阅档案时，需要及时查询档案的在档情况，及时与在两地的基础数据中进行核验，确保该车辆信息、驾驶人信息办理的档案能及时转递到需要调阅的车管所。

机动车、驾驶人转递服务业务数据完整性补齐：当机动车影像资料进行转递时，系统会自动通过六合一接口系统，查询对应信息的合规性，将过期的数据进行补齐，确保满足业务办理需求。

影像转递过程日志记录

为了确保资料的安全性，系统提供机动车、驾驶人影像转递日志回查机制，对每笔机动车、驾驶人影像转递过程进行相关日志记录。

档案查询及报表

机动车影像查询

该功能用于查询已经获取到的机动车影像资料。系统支持按照流水号、号牌号码和号牌种类、车架号、所属部门、获取人、状态、扫描时间、业务类型查询条件对已经扫描的机动车影像资料进行查询查看。

在影像详情页面，可对车驾档案推送六合一功能推送结果进行查看。如果列表中的档案编号为空，使用同步功能可从六合一中查询该流水号所对应的驾驶人信息，并补全为空的档案编号。

可以对选择的影像进行打印或者导出操作，导出文件格式为jpg格式。

驾驶人影像查询

该功能用于查询已经获取到的驾驶人影像资料。系统支持按照流水号、档案编号、身份证明号码、业务类型、所属部门、扫描人、状态、扫描时间查询条件对已经扫描的机动车影像资料进行查询查看。在影像详情页面，对驾驶人档案推送六合一功能推送的结果进行查看。

机动车扫描查询

可查询系统中所采集的机动车档案的扫描情况进行查询。

驾驶人扫描查询

可查询系统中所采集的驾驶人档案的扫描情况进行查询。

用户、部门扫描量统计

按用户、部门统计系统中所采集的机动车、驾驶人档案影像扫描量信息，包括采集人，份数，影像页数。

影像上传情况统计

系统提供各个区县上传影像资料的统计功能，为业务系统提供支撑。

跨区调阅统计

系统提供各个区县跨区调阅影像资料的统计功能，为业务系统提供支撑。

群众用户上传数据归集服统计

系统会定时汇聚群众用户上传的相关影像材料，并及时归集，便于统计查询。

设备告警统计

系统提供各个区县存储设备告警情况的统计功能，为系统维护提供支撑。

存储容量统计

系统提供各个区县存储容量情况的统计功能，为系统维护提供支撑。

配置管理

存储访问策略

各个区县车管所，自建存储设备后，需要向总队管理部门，申请相关接入授权。

图片分类资料选取

各个区县可根据自建的分类服务情况，自动选取对应的图片分类服务，避免出现分类错误的问题。

六合一接口服务资源选取

各个区县可根据各自申请的接口情况，自动选取对应的接口服务，避免出现查询不到六合一数据的问题。

材料种类管理

系统支持对车驾业务下相关业务办理的材料进行管理，对于必拍材料、选拍材料等，进行合理配置。

机动车业务资料名称与对应代码映射服务

根据六合一系统机动车相关材料代码编码要求，将分类结果与六合一材料代码进行映射对应，保持与六合一系统进行对应兼容，满足业务监管相关要求。

驾驶人业务资料名称与对应代码映射服务

根据六合一系统驾驶人相关材料代码编码要求，将分类结果与六合一材料代码进行映射对应，保持与六合一系统进行对应兼容，满足业务监管相关要求。

存储授权绑定管理

设备接入秘钥授权：申请通过后，对接入的设备进行秘钥授权。

存储设备权限绑定：支持对相应的存储设备权限进行绑定。

系统授权验证：系统对授权进行验证，会自动分析区县原有存放的历史电子影像资料，并批量下发到存储设备中，根据既定的规则存储归档。

安全管理

分布式服务接入监控

设备监控：针对分布式设备接入的特点，系统提供了设备监控功能，通过该功能自动感知分散在各个区县车管所的设备在线情况，数据上传情况、设备数据完整性情况、设备网络连通性情况等。

设备异常告警：及时发现与告警，让运维实时感知。

数据安全性检查

车驾业务受理资料的所有数据都需要进行必要的安全检查，自动对各个区县车管所已经接入的存储进行定期安全检查。如：数据备份情况、业务影像资料是否缺失漏扫的情况、影像资料无法查阅损毁情况等，进行检查分析，避免数据出现丢失。

数据备份

考虑到区县影像数据的安全性，系统提供本地双机备份机制。通过影像数据实时感知能力，将影像数据及时复制到备份服务器上，避免因设备故障致使数据丢失的风险。

容灾切换

当区县车管所主存储服务器发生异常后，通过联系管理员，系统可以从主服务器切换到备份服务器，继续进行相关的影像扫描等工作。避免业务无法办理等问题。

数据校验

系统会根据既定的任务，定期触发各个区县车管所数据完整性校验，当发现资料存在缺失的，自动从备份服务器同步过来，补齐完整。

数据恢复

当系统或是运维人员发现存在数据损坏问题，需要恢复数据的时候，可以通过系统触发数据恢复功能，系统会自动校验缺失的影像，并通过其他地方备份留存的数据，进行补齐，避免数据丢失。

公安交巡警财政新非税改造

重庆市公安局交通管理局交管缴费系统包含三大部分：一是公安网车管窗口行政事业收费系统、二是互联网支付平台、三是微信支付宝扫码缴费。根据财政新非税接入要求，需对重庆市公安局交通管理局互联网支付平台、微信支付宝扫码缴费进行适应性改造，改造的主要内容如下：

（1）根据新非税接入要求，调整缴费发起流程，平台在接收到发起的缴费申请后，和财政“非税收入收缴电子化系统”进行对接；

（2）根据财政“非税收入收缴电子化系统”要求调整缴费结果写入接口；

（3）根据订单业务状态，对需要线上退费的订单向财政“非税收入收缴电子化系统”发起退费申请；

（4）新增电子票据信息写入接口，将财政推送的电子票据信息写入后台。

网上支付平台改造

支付平台支付模块改造

（1）调整缴费确认功能：根据平台推送的缴费申请，按财政“非税收入收缴电子化系统”要求构建缴费申请数据，并调用财政提供的对应接口；

（2）调整缴费结果接收接口：根据订单号接收财政缴费结果；

（3）接口缴费结果查询接口：发起缴费后，系统根据财政提供的缴费结果查询接口定时查询缴费结果并处理相应订单状态.。

新增电子票据信息写入功能

新增电子票据信息写入接口，财政在缴费成功并生成电子票据后通过此接口将电子票据信息（如电子票据号、电子票据获取地址等）写入网上支付平台。

后台任务改造

（1）新增电子票据信息推送平台的功能：将收到的指定订单的电子票据信息推送给平台；

（2）平台订单状态查询功能调整：据订单号查询平台订单状态，对要求退费的订单生成退费任务；

（3）新增退费信息推送“非税收入收缴电子化系统”功能：根据订单业务状态，对需要线上退费的订单向财政“非税收入收缴电子化系统”发起退费申请。

微信支付宝扫码缴费

银行微信支付宝前端程序扫描车驾登记业务受理单上的缴款二维码或业务条码取得车、驾办理业务流水号，然后通过公安交管提供的相应接口发起缴费。根据新非税要求，需对相应接口进行改造，改造新增内容如下：

（1）优化各业务需缴费项目的计算方式，如机动车业务中是否需缴纳临时号牌费；

（2）优化驾驶人考试费收费验证规则；

（3）调整缴费订单生成过程，以符合财政“非税收入收缴电子化系统”要求；

（4）增加通过微信支付宝缴费的电子票据信息写入接口。

接口送检

按照公安部要求，每两年需向公安部交通管理科学研究所报送外挂软件检测，获取公安部交通安全产品治理监督检测中心出具的检测报告,送检接口包括04C51-银行对账录入接口、C4C01-违法信息查询接口。

增加签名证书服务器

本次公安交巡警财政新非税改造需要按照新标准调用电子签名服务，实现全市所有交巡警支队机动车罚款缴纳、规费缴纳的签名认证，故需增加2台签名服务器。

户政业务升级改造

户籍管理“跨省通办”

户籍管理功能

出生入户“跨省通办”

业务流程图

图 39出生入户“跨省通办”业务流程图

功能设计

实现新生儿入户异地受理登记，调用新生儿跨省通办业务开通核验，开通的省市才可以进入受理流程。调用外省市户主户籍信息及户籍地办理材料目录信息并根据材料目录提供扫描材料，核验出生证明信息、出生证明编号使用记录，获取出生证明信息，比对出生证明信息与采集信息是否一致核验并记录比对日志，实现通过扫描设备扫描、上传材料。新生儿入户异地受理信息登记完成后，实现向外省市发起申请出生入户协同，向部级流转出生入户异地登记受理信息。

接收到外省的新生儿入户申请信息后提醒户籍民警进行审核，审核时支持材料的查看、放大、缩小、旋转、比对及打印，审核时支持填写审核不通过原因及反馈审核通过结果。审核通过进入出生入户办理流程，办理时核验全国出生证明信息、全国出生证明编号使用记录，获取出生证明信息，比对出生证明信息与采集信息是否一致核验并记录比对日志。办理完成后，支持相关采集表的打印及PDF文件生成，出生入户反馈向部级流转新生儿常住人口登记表PDF文件和居民户口簿个人页电子信息。生成户口簿电子证照。

新生儿入户异地业务办理完成后，实现信息提醒，常口表打印。群众进行常口登记表签字后，支持常口表扫描上传。并向部级流转签字后的常口表。

提供新生儿受理信息和审核信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按治安管理业务协同编号、姓名、性别、民族、出生日期、出生证编号、户主姓名、户主公民身份证号码、父亲姓名、父亲公民身份号码、母亲姓名、母亲公民身份号码查询，受理信息查询结果可与居民户口簿个人页信息、不予出生入户协同信息、辅助信息、材料关联显示，审核信息可与出生登记信息、不予出生入户协同信息、辅助信息、材料关联显示；支持审核、反馈待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、治安管理业务协同编号、姓名、出生证编号查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持跨省通办出生入户业务动态分析。

系统接口

申请出生入户接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的申请出生入户信息。出生入户反馈接收服务，接收由公安部向受理地公安机关推送的不予落户结果信息。出生入户反馈协同接收服务，接收由公安部向受理地公安机关推送的新生儿常口登记表信息。常住人口登记表流转接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的群众已签字的常口登记表电子版。出生入户办事材料查询服务，通过调用部级协同服务接口查询户籍地办理所需材料目录等信息。出生入户出生证信息服务，查询出生证信息是否存在，如果存在则引用出生证信息。出生入户出生证使用记录服务，查询出生证是否已登记出生，如果存在则不允许办理。申请出生入户协同服务，受理地人口管理信息系统向部级协同推送申请出生入户信息及申请材料信息。出生入户反馈协同服务，户籍地协同反馈不予出生入户协同信息或居民户口簿个人页信息和常住人口登记表。常住人口登记表流转协同服务，受理地反馈协同群众已签字的常口登记表电子版。

户口迁移“跨省通办”

业务流程图

图 40户口迁移“跨省通办”业务流程图

功能设计

实现跨省户口迁移的受理登记。调用户口迁移跨省通办业务开通核验，开通的省市才可以进入受理流程。调用外省市户籍地户口迁出办理材料目录信息，根据材料目录提供材料的扫描加载，受理信息采集时可以引用外省户籍人员信息并进行一般数据逻辑校验。受理信息登记完成后，审结时可以自动生成准迁证号，并实现向外省市发起申请迁出协同，申请迁出协同时支持协同材料的补充录入，再向部级流转申请迁出协同信息。向部级申请协同后支持变更治安管理业务协同编号后再次发起申请迁出协同。

接收到外省市申请迁出户口的协同申请时，核验是否是本市户籍，是否为工作对象的核验，并反馈迁移结果给外省市，向部级流转迁移结果信息包括不予迁出协同信息或迁出反馈协同信息。迁出办理完成后，消息提醒迁出地派出所，支持打印准迁凭证。

接收到不予迁出协同信息或迁出反馈协同信息后，生成消息提醒派出所民警，派出所民警办理户口迁入业务并打印迁移凭证。

提供户口迁移受理信息和审核信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按治安管理业务协同编号、申请人公民身份号码、申请人姓名、迁出地、迁入地、迁移原因、公民身份号码、姓名、出生日期、户口所在地省市县、户口所在地派出所查询，受理信息查询结果可与不予迁出协同信息、迁出反馈协同信息、材料关联显示，审核信息可与不予迁出协同信息、迁出反馈协同信息、迁出注销信息、材料关联显示，支持材料的查看、放大、缩小、旋转、比对及打印；支持审核、反馈待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、治安管理业务协同编号、姓名、身份证号码查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持跨省通办户口迁移业务动态分析。

系统接口

申请迁出接收服务，接收由公安部向迁出地公安机关推送的申请迁出信息。迁出反馈接收服务，接收迁入地公安机关推送的迁出信息或者不予迁出信息。户口迁移办事材料查询服务，通过调用部级协同服务接口查询户籍地迁出办理所需材料目录等信息。申请迁出协同服务，申请迁出协同信息由迁入地公安机关办理准迁业务后产生，通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。迁出反馈协同服务，迁出信息及不予迁出信息由迁出地公安机关业务后产生，通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。

户籍类证明“跨省通办”

业务流程图

图 41户籍类证明“跨省通办”业务流程图

功能设计

实现全国户籍人员窗口或平台申请开具户籍信息证明，开具时支持引用全国户籍人员信息、材料扫描、引用平台申请，户籍信息证明开具后支持PDF文件的导出及加盖电子印章，生成户籍信息证明电子证照，支持户籍信息证明电子证照的打印，反馈。

实现异地开具户籍事项证明，实现通过扫描设备扫描、上传材料。向外省市发起户籍事项证明开具协查申请，向部级流转户籍事项证明开具受理信息。接收到外省市反馈的协查结果后，消息提醒受理地并向群众出具户籍事项证明。

实现户籍事项证明的申请，申请时查询外省户籍人员的变动信息并引用户籍变动信息，户籍事项证明材料的扫描及采信项目的校验，生成协同信息向部级申请协同。

收到外省市申请的协查信息时，生成消息提醒派出所进行户籍事项证明开具申请信息进行核实，填写准予开具或不予开具信息，实现通过扫描设备扫描、上传材料，开具时可以查看申请材料，支持材料的查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。查证结果向部级流转协同。

收到查证结果反馈后提醒派出所民警出具户籍事项证明。

提供户籍信息证明的单一条件查询和多条件组合查询，如按申请人姓名、申请人身份证号码、户籍地、姓名、身份证号码、性别、民族、出生日期、办件编号查询;提供户籍事项证明申请信息和反馈信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按治安管理业务协同编号、身份证号码、姓名、户籍地、户籍证明类型及事项代码查询，查询结果可与户籍事项证明查证结果反馈信息、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印；支持反馈、反馈协同待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、治安管理业务协同编号、姓名、身份证号码、户籍证明类型及事项代码查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持跨省通办户籍事项业务动态分析。

系统接口

户籍类信息核查服务，通过调用部级协同服务接口查询户籍相关信息。申请协查信息协同服务，申请协查协同信息由受理地公安机关办理申请协查业务后产生，通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。查证结果反馈协同服务，查证结果反馈信息由协查地公安机关办理协查反馈业务后产生，通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。申请协查信息接收服务，接收由公安部向协助查证地公安机关推送的查证申请信息。查证结果反馈接收服务，接收由公安部向受理地公安机关推送的不予开具证明结果信息或者开具成功结果信息。

川渝黔云藏户口迁移一站式办理

业务流程图

图 42川渝黔云藏户口迁移“跨省通办”业务流程图

功能设计

实现网上迁移四川、贵州、云南、西藏籍的户口迁入业务的申请受理，受理时请求四川、贵州、云南、西藏的户籍人员，并可以调整剩余户成员关系和迁出地户注销，采集时支持采集信息的基本逻辑校验，实现通过扫描设备扫描、上传材料。申请受理信息通过审批审结后自动生成准迁证编号并向四川、贵州、云南、西藏请求迁移证号。

接收到四川、贵州、云南、西藏的申请迁移请求后，校验是否满足迁移条件，并进行迁出注销业务的处理，生成迁移证号，将迁出注销信息、迁移证或不予迁出信息反馈给四川、贵州、云南、西藏。迁入地收到迁移证信息后办理户口迁入业务，办理迁入业务时能引用申请受理信息。

提供一站式户口迁移受理和一站式户口迁移迁出的单一条件查询和多条件组合查询，如按申请人公民身份号码、申请人姓名、迁出地、迁入地、迁移原因、公民身份号码、姓名、出生日期、迁移证号、准迁证号查询，查询结果可与材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持一站式户口迁移业务动态分析。

系统接口

户成员信息服务，通过服务提供给四川、贵州、云南、西藏重庆户籍户成员信息。迁移申请接收服务，接口服务接收四川、贵州、云南、西藏的四省迁出重庆申请,并生成反馈迁移证编号。迁入反馈服务，通过服务反馈给四川、贵州、云南、西藏申请迁入迁移人落户情况。

川渝黔新生儿异地受理

业务流程图

图 43川渝黔新生儿异地受理“跨省通办”业务流程图

功能设计

实现四川、贵州户籍的新生儿入户异地受理登记，支持请求并引用四川、贵州户籍信息，材料的扫描，受理时支持信息的基本逻辑校验，出生证编号核验，生证编号使用记录核验。新生儿入户异地受理信息登记完成后，实现向四川、贵州推送申请出生入户信息。

接收到四川、贵州申请的受理信息后消息提醒户籍派出所民警办理，户籍地审核申请信息是否满足条件，对于不满足条件的反馈不予受理信息，满足条件的办理出生入户，出生入户办理完成后生成常住人口登记表PDF文件并反馈受理地，审核时支持材料的查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持户籍簿电子证照的生成。

受理地收到反馈信息打印常住人口登记表电子文件并让群众签字，签字后的常住人口登记表反馈扫描反馈到户籍地。

提供川渝黔出生受理和川渝黔出生审核信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、出生证编号、户主姓名、户主公民身份证号码、父亲姓名、父亲公民身份号码、母亲姓名、母亲公民身份号码查询，查询结果可与不予出生入户反馈信息、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持川渝黔出生审核、反馈待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、姓名、出生证编号查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持川渝黔出生入户业务动态分析。

系统接口

川渝黔申请出生入户接收服务，接收四川、贵州受理的重庆户籍新生儿入户申请信息。川渝黔出生入户反馈接收服务，接收四川、贵州办理重庆受理的新生儿入户反馈信息。川渝黔常住人口登记表接收服务，接收四川、贵州反馈的常信息人口登记表信息。

居民身份证管理功能

居民身份证首次申领“跨省通办”

业务流程图

图 44居民身份证首次申领“跨省通办”业务流程图

功能设计

（1）居民身份证异地申领受理地功能

支持外省市户籍人员在我市申请首次申领居民身份证。申领时核验跨省通办业务是否开通，并请求异地受理资格审查服务，判断是否满足办理条件，满足办理条件的人员引用外省户籍基本信息，支持人像采集及指纹信息采集、人像比对，采集信息的基本逻辑校验，支持采集外省所需材料信息。受理完成后，实现向外省市发起申请审核签发协同，向部级流转居民身份证异地受理信息。

接收到外省申请的受理信息后，可根据姓名、身份证号码、受理号、治安管理业务协同编号过滤进行审核签发操作。审核签发时可查看申请提交的材料信息。审核、签发完成后，实现向外省市反馈审核、签发结果信息，向部级流转居民身份证异地审核、签发信息。

实现通过外省市签发反馈的居民身份证信息的打包，支持双语证的打包。实现外省市户籍居民申请的居民身份证的制证回馈。制证回馈完成后，实现向外省市发起制证回馈协同，向部级流转居民身份证制证回馈信息。异地证领取发放完成后，实现向外省市发起领取发放协同，向部级流转居民身份证领取发放信息。审核未通过证件的处理。身份证受理信息、指纹信息、制证回馈信息、质量回馈信息上报公安部。

提供跨省通办身份证受理信息和跨省通办身份证审核信息的单一条件查询和多条件组合查询，如治安管理业务协同编号、受理号、受理地、户籍地、受理状态、公民身份号码、姓名、出生日期、受理日期查询，查询结果可审核签发、制证回馈信息、材料关联显示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持跨省通办身份证审核、审核签发反馈待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、治安管理业务协同编号、姓名、身份证号码查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持跨省通办身份证业务动态分析。

系统接口

异地受理资格审查服务，居住地人口管理信息系统通过调用部级协同服务接口获取证件受理所需的支撑数据。申请审核签发协同服务，申请审核签发协同信息由受理地办理证件受理业务后产生，生成协同信息通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。审核签发反馈协同服务，审核签发反馈协同信息由户籍地审核签发业务后产生，生成协同信息通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。制证回馈协同服务，制证回馈协同信息由受理地制证回馈业务后产生，生成协同信息通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。领取发放协同服务，领取发放协同信息由受理地领取发放业务后产生，生成协同信息通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。申请审核签发接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的申请审核签发信息。审核签发反馈接收服务，接收由公安部向受理地公安机关推送的审核签发反馈信息。制证回馈接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的制证回馈信息。领取发放接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的领取发放信息。质量控制回馈协同服务，质量控制回馈协同信息由受理地制证回馈业务后产生，生成协同信息通过调用部级协同服务接口完成与公安部“跨省通办”业务协同服务平台的数据传输。质量控制回馈接收服务，接收由公安部向户籍地公安机关推送的质量控制回馈信息。

临时身份证“跨省通办”

业务流程图

图 45临时身份证“跨省通办”业务流程图

功能设计

支持外省市户籍和本市户籍人员办理正式身份证并签发后受理临时身份证，通过居民身份证异地受理信息（临时证）服务核验是否满足办理条件。受理时引用居民身份证的人像信息和签发信息，进行基本信息的逻辑校验，受理成功后支持临时身份证样式的生成和打印。

提供临时身份证信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按受理号、公民身份号码、姓名、出生日期、受理日期查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持临时身份证业务动态分析。

系统接口

居民身份证异地受理信息获取访问服务，全国人口户籍信息访问服务。

居民身份证川渝黔通办

业务流程图

图 46居民身份证川渝黔通办“跨省通办”业务流程图

功能设计

支持四川、贵州户籍人员在居住地首次申领居民身份证。受理时向四川、贵州请求受理资格和户籍基本信息，支持材料扫描、人像采集及指纹信息采集、人像比对，基本逻辑校验。受理完成后，实现向四川、贵州推送申请信息。

实现接收到四川、贵州受理的我市户籍的居民身份证的审核、签发业务，可根据姓名、身份证号码、受理号进行过滤审核、签发，审核、签发支持材料的查看，审核签发完成后将审核签发结果反馈给四川、贵州。

实现通过四川、贵州签发反馈的居民身份证信息的打包、制证回馈。制证回馈完成后，实现向向四川、贵州推送制证回馈信息。领取发放完成后，实现向四川、贵州推送领取发放信息。支持四川、贵州受理我市户籍人员的身份证相关信息上报公安部。

提供川渝黔身份证受理信息和川渝黔身份证审核信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按受理号、受理地、户籍地、受理状态、公民身份号码、姓名、出生日期、受理日期查询。查询结果可与审核签发信息、制证回馈信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持川渝黔身份证审核、审核签发反馈待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、受理号、姓名、身份证号码查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持川渝黔身份证业务动态分析。

系统接口

川渝黔异地受理资格审查服务，居住地人口管理信息系统通过调用户籍地服务接口获取证件受理所需的支撑数据。川渝黔申请审核签发服务，申请审核签发信息由受理地办理证件受理业务后产生，通过服务接口向户籍地推送业务数据。川渝黔审核签发反馈服务，审核签发反馈信息由户籍地审核签发业务后产生，审核签发结果信息通过服务接口推送到受理地。川渝黔制证回馈服务，制证回馈信息由受理地制证回馈业务后产生，生成制证回馈信息通过服务接口推送给户籍地。川渝黔领取发放服务，领取发放协同信息由受理地领取发放业务后产生，生成领取发放信息通过服务接口推送给户籍地。川渝黔申请审核签发接收服务，接收由受理地向户籍地公安机关推送的申请审核签发信息。川渝黔审核签发反馈接收服务，接收由户籍地推送的审核签发反馈信息。川渝黔制证回馈接收服务，接收由受理地推送的制证回馈信息。川渝黔领取发放接收服务，接收受理地推送的领取发放信息。

身份证业务收费电子化

业务流程图

图 47身份证业务收费电子业务流程图

功能设计

居民身份证或临时身份证办理完成后，对接支付厂商生成费用支付二维码，群众扫码支付后，对接平台支付结果服务获取支付结果。

提供支付信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按受理号、支付日期、受理地、支付状态、公民身份号码、姓名、出生日期、业务类型查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持支付信息动态分析。

系统接口

生成支付码，根据身份证受理信息生成居民身份证工本费支付码。接收支付结果，获取支付状态信息。

户籍业务“零材料办”

出生一件事

支撑公安“一件事一次办”中“国内婚生婴儿出生登记”功能。

业务流程图

图 48出生一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）出生一件事审核

实现出生一件事申请信息自动补充户籍数据、推送消息提醒给区县审核民警。实现户籍信息的截图保存，审核的业务办理，审核时可根据姓名、出生日期、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码、派出所过滤，能查看材料信息并支持本地材料的上传，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的消息提醒户籍派出所办理出生入户。审核结果反馈。

（2）出生一件事入户办理

户籍窗口接收到出生一件事办理出生入户消息提醒时，办理出生入户业务，在办理过程中引用出生一件事的申请信息,支持出生证明核验、出生证明使用记录校验。办理出生入户完成后，消息提醒审核用户，实现户口簿PDF文件的生成并支持加盖电子印章、打印。办理完成后支持户口簿电子证照的生成，办理过程信息、户籍信息、办理结果、材料目录、受理信息反馈至平台。

（3）查询、分析功能

提供出生一件事申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、出生证编号、户主姓名、户主公民身份证号码、父亲姓名、父亲公民身份号码、母亲姓名、母亲公民身份号码查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、出生登记信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持出生一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持出生一件事动态分析。

系统接口

接收出生一件事申请信息服务,接收群众申请出生一件事申请的户籍信息和材料信息。出生一件事办件受理信息服务，提供出生一件事的受理信息。出生一件事办件过程信息服务，提供出生一件事的办理过程信息。出生一件事办件结果信息服务，提供出生一件事的办理结果信息。出生一件事材料目录信息服务，提供出生一件事所涉及的材料目录信息。出生一件事户籍信息服务，提供出生入户办理完成后的户籍基本信息

人才一件事

支撑“人才落户”事项。

业务流程图

图 49人才一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）人才一件事审核

实现人才一件事申请信息自动补充户籍数据、推送消息提醒给区县审核民警。实现户籍信息的截图保存，审核的业务办理，审核时可根据姓名、出生日期、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码、派出所过滤，能查看材料信息并支持本地材料的上传，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的判断是否需要审批，需要审批的进入审批流程，审批审结完成后通知户籍窗口办理。审核结果反馈。

（2）人才一件事落户办理

户籍窗口民警接收到人才一件事落户消息提醒时，办理迁入业务，在办理过程中引用人才一件事的申请信息。办理落户完成后，消息提醒审核用户，实现户口簿PDF文件的生成并支持加盖电子印章、打印。办理完成后支持户口簿电子证照、办理过程信息、户籍信息、办理结果、材料目录、受理信息待反馈至平台。

（3）查询、分析功能

提供人才一件事申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、户口迁移信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持人才一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持人才一件事动态分析。

系统接口

人才一件事申请信息服务,接收群众申请人才一件事申请的户籍信息和材料信息。人才一件事办件受理信息服务，提供人才一件事的受理信息。人才一件事办件过程信息服务，提供人才一件事的办理过程信息。人才一件事办件结果信息服务，提供人才一件事的办理结果信息。人才一件事材料目录信息服务，提供人才一件事所涉及的材料目录信息。

婚育一件事

支撑公安“一件事一次办”中“夫妻投靠落户”和“婚姻状况变更”功能。

业务流程图

图 50婚姻一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）婚育一件事签收审核

实现婚育一件事的户口迁移和婚姻状况变更申请信息的自动补充户籍数据、推送消息提醒给签收审核民警。签收审核的业务办理，签收审核时能查看材料信息，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的系统自动判断是否需要审批，不需要审批的消息提醒户籍派出所办理户口迁移或婚姻状况变更，需要审批的进入审批受理流程。

（2）婚育一件事办理

接收到婚育的户口迁移和婚姻状况变更消息提醒时，办理迁入业务，在办理过程中引用婚育一件事的申请信息。办理迁移或变更完成后，消息提醒审核用户，实现户口簿PDF文件的生成并支持加盖电子印章、打印。办理完成后支持户口簿电子证照、办理过程信息、户籍信息、办理结果反馈至平台。

（3）查询、分析功能

提供婚育一件事申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、户口迁移信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持婚育一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持婚育一件事动态分析。

系统接口

婚育一件事申请信息服务,接收群众申请婚育一件事申请的户籍信息和材料信息。婚育一件事办件受理信息服务，提供婚育一件事的受理信息。婚育一件事办件过程信息服务，提供婚育一件事的办理过程信息。婚育一件事办件结果信息服务，提供婚育一件事的办理结果信息。婚育一件事材料目录信息服务，提供婚育一件事所涉及的材料目录信息。

身后一件事

支撑公安“一件事一次办”中“国境内死亡注销户口”和“死亡驾驶人驾驶证注销”功能。

业务流程图

图 51身后一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）身后一件事签收审核

实现身后一件事申请信息的自动补充户籍数据、推送消息提醒给签收审核民警。支持申报人常住人口登记表采集表的预览截屏，用于审核时的材料，审核时支持按姓名、出生日期、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码、派出所过滤审核办理，审核时支持材料的查看，审结结果包括通过和不通过。

（2）开具非正常死亡证明

1）申请非正常死亡证明业务办理

通过平台申请的非正常死亡证明信息，可以直接转到登记非正常死亡证明界面，自动引用数据。

2）申请非正常死亡证明业务办理结果反馈

办理结果反馈给平台，如果不同意办理，反馈不同意原因。

3）非正常死亡证明登记

登记死亡地点，死亡原因，死亡日期，家属姓名，家属联系电话等内容。

4）非正常死亡证明人员引用

可以通过引用实有人口中的人信息，自动回填到登记界面。

5）材料上传

扫描文件材料上传到业务系统中。

6）生成非正常死亡证明

按规定的格式生成pdf非正常死亡证明。

7）电子证照申请

由办理业务的民警申请电子证照，并提请领导审批。

8）领导审批

经所领导同意后才能生成非正常死亡证明电子证照。

9）电子签章

在pdf非正常死亡证明上调用电子签章，加盖电子签章。

10）审批消息

电子证明申请后，推送消息给派出所领导，所领导可以通过审批消息提醒进行审批。

11）非正常死亡证明电子证照申请接入接口

接收平台的非正常死亡证明电子证照申请数据，保存到业务库中。

12）非正常死亡证明电子证照查询接口

开具非正常死亡证明电子证照后，提供给平台查询开具情况，电子证照路径等。

13）非正常死亡证明按死亡人姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

14）非正常死亡证明按死亡人身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

15）非正常死亡证明按死亡地点查询

支持精确查询和模糊查询。

16）非正常死亡证明按死亡原因查询

支持精确查询和模糊查询。

17）非正常死亡证明按家属姓名查询

支持精确查询和模糊查询。

18）非正常死亡证明按家属联系电话查询

支持精确查询和模糊查询。

19）非正常死亡证明按死亡日期查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

20）非正常死亡证明查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

21）非正常死亡证明查询总数

可按多条件组合查询总数；

22）非正常死亡证明查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

23）非正常死亡证明查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

24）非正常死亡证明查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

25）非正常死亡证明按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

26）非正常死亡证明按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

27）非正常死亡证明按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

28）非正常死亡证明值为空查询

查询值为空的数据。

29）非正常死亡证明电子证照按身份证号码查询

对已生成电子证照查询

30）非正常死亡证明电子证照按姓名查询

对已生成电子证照查询

31）非正常死亡证明电子证照按出生日期查询

对已生成电子证照查询

32）非正常死亡证明电子证照按状态查询

对已生成电子证照查询

33）非正常死亡证明电子证照按生成日期查询

对已生成电子证照查询

34）非正常死亡证明电子证照按死亡日期查询

对已生成电子证照查询

35）非正常死亡证明电子证照按多个属性组合查询

对已生成电子证照查询

36）非正常死亡证明电子证照下载

对已生成电子证照进行下载。

37）非正常死亡证明电子证照打印

对已生成电子证照进行打印。

38）非正常死亡证明电子证照对外服务

提供已生成非正常死亡证明电子证照对外服务接口。

（3）身后一件事注销业务办理

接收到身后一件事注销提醒时，办理死亡注销业务。办理死亡注销完成后，注销户口簿电子证照，支持办理过程信息、受理信息、办理结果反馈、材料目录信息至平台。

（4）查询、分析功能

提供身后一件事申请的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、户口迁移信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持身后一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持婚育一件事动态分析。

系统接口

身后一件事申请信息服务,接收群众申请身后一件事申请的户籍信息和材料信息。身后一件事办件受理信息服务，提供身后一件事的受理信息。身后一件事办件过程信息服务，提供身后一件事的办理过程信息。身后一件事办件结果信息服务，提供身后一件事的办理结果信息。身后一件事材料目录信息服务，提供身后一件事所涉及的材料目录信息。

退役一件事

支撑公安“一件事一次办”中“退役军人落户”、“补领居民身份证”、“换领居民身份证”功能。

业务流程图

图 52退役一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）退役一件事审核

实现退役一件事的申请信息的自动补充户籍数据、推送消息提醒给审核民警。审核的业务办理，审核时能查看材料信息，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的系统自动判断是否需要审批，不需要审批的消息提醒户籍派出所办理户口迁移，需要审批的进入审批受理流程。

（2）退役一件事落户办理

接收到退役的户口迁移消息提醒时，办理迁入业务，在办理过程中引用退役一件事的申请信息。办理迁移或变更完成后，消息提醒审核用户，实现户口簿PDF文件的生成并支持加盖电子印章、打印。办理完成后支持户口簿电子证照、办理过程信息、户籍信息、办理结果反馈至平台。

（3）查询、分析功能

提供退役一件事申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、户口迁移信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持退役一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持退役一件事动态分析。

系统接口

退役一件事申请信息服务,接收群众申请退役一件事申请的户籍信息和材料信息。退役一件事办件受理信息服务，提供退役一件事的受理信息。退役一件事办件过程信息服务，提供退役一件事的办理过程信息。退役一件事办件结果信息服务，提供退役一件事的办理结果信息。退役一件事材料目录信息服务，提供退役一件事所涉及的材料目录信息。

入学一件事

业务流程图

图 53入学一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

实现学生户籍信息、户主信息查询，查询请求解密，查询结果加密反馈。

系统接口

入学一件事申请信息服务，接收群众申请入学一件事申请的户籍信息。

姓名变更一件事

业务流程图

图 54姓名变更一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）姓名变更一件事签收审核

实现姓名变更一件事申请信息的自动补充户籍数据、推送消息提醒给签收审核民警。签收审核的业务办理，签收审核时能查看材料信息，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的系统自动判断是否需要审批，不需要审批的消息提醒户籍派出所办理落户，需要审批的进入审批受理流程。

实现姓名变更一件事的申请信息的自动补充户籍数据、推送消息提醒给审核民警。审核的业务办理，审核时能查看材料信息，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。审核通过的进入审批受理流程。

（2）姓名变更一件事落户办理

接收到姓名变更一件事消息提醒时，办理姓名变更业务。办理姓名变更完成后，消息提醒审核用户，实现户口簿PDF文件的生成并支持加盖电子印章、打印。办理完成后支持户口簿电子证照、办理过程信息、户籍信息、办理结果、材料目录反馈至平台。

（3）查询、分析功能

提供姓名变更一件事申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、变更信息、材料关联展示，材料信息支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持姓名变更一件事审核、办理待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持姓名变更一件事动态分析。

系统接口

姓名变更一件事申请信息服务,接收群众申请姓名变更一件事申请的户籍信息和材料信息。姓名变更一件事办件受理信息服务，提供姓名变更一件事的受理信息。姓名变更一件事办件过程信息服务，提供姓名变更一件事的办理过程信息。姓名变更一件事办件结果信息服务，提供姓名变更一件事的办理结果信息。姓名变更一件事材料目录信息服务，提供姓名变更一件事所涉及的材料目录信息。

居住证申领一件事

业务流程图

图 55居住证申领一件事“零材料办”业务流程图

功能设计

（1）居住证申领一件事审核

实现居住证申领一件事的申请信息的审核业务办理，审核时能查看材料信息，审核是否满足条件，不满足条件的反馈不予受理结果。满足条件的进入办理居住证登记流程。

（2）居住证申领一件事居住证办理

在办理居住证申领一件事居住证过程中引用居住证的申请信息。办理登记完成后，民警再对申请信息进行处理，选择处理结果：1、办理成功（自取）、2、办理成功（邮寄）、3、办理成功（电子居住证）。办理完成后支持办件受理信息、办件过程信息、办件结果信息、材料目录信息反馈至警快办。

（3）查询、分析功能

提供居住证申领一件事申请信息、未办理信息、已办理信息的查询，查询属性支持姓名、身份证号码、行政区划、派出所、办理结果、办理状态、取证方式、居住半年证明方式、申领条件等查询，查询条件支持等于或不等于、大于或大于等于、小于或小于等于、匹配等于或匹配不等于、值为空或值不空等高级查询。查询结果可与结果反馈信息、居住证登记信息、材料关联展示，材料信息支持查看。查询结果支持导出EXCEL。支持居住证一件事动态分析。

系统接口

（1）接收居住证申领一件事申请信息服务

接收群众申请居住证申领一件事的申请信息和材料信息。

（2）居住证申领一件事办件受理信息服务

提供居住证申领一件事的受理信息。

（3）居住证申领一件事办件过程信息服务

提供居住证申领一件事的办理过程信息。

（4）居住证申领一件事办件结果信息服务

提供居住证申领一件事的办理结果信息。

（5）居住证申领一件事材料目录信息服务

提供居住证申领一件事所涉及的材料目录信息。

居民身份证网上申请

支撑“居民身份证网上申请”事项。

业务流程图

图 56居民身份证网上申请换补领“零材料办”业务流程图

功能设计

实现居民身份证换补领网上申请的资格审查服务，接收网上申请的居民身份证换补领信息并消息提醒派出所民警受理身份证，受理时引用上次办证的指纹信息和人像信息，受理成功后反馈身份证的受理状态。

区县民警进行审核、签发，审核、签发未通过时反馈未通过结果，通过的进入打包、制证回馈并反馈制证回馈结果。

接收居民身份证网上申请挂失和解挂，并进行居民身份证挂失、解挂操作。

提供居民身份证申请信息、居民身份证网上挂失信息和居民身份证网上解挂信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、受理信息、质量回馈信息关联展示。支持居民身份证审核待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持居民身份证网上申请动态分析。

系统接口

居民身份证网上申请换补领资格审查服务，核验是否满足网上申请换补领身份证的条件。居民身份证网上申请换补领接收服务，接收群众申请居民身份证换补领导的申请信息。居民身份证网上申请挂失服务，接收群众申请居民身份证挂失申请信息，同时对当前身份证进行挂失处理。居民身份证网上申请解挂服务，接收群众申请居民身份证解挂申请信息，同时对当前身份证进行解挂处理

临时身份证网上申请

支撑“居民身份证网上申请”事项。

功能设计

实现临时身份证换补领网上申请的资格审查服务，接收网上申请的临时身份证申请信息并消息提醒派出所民警受理临时身份证，受理时引用居民身份证的人像信息及签发信息。支持受理结果反馈。

提供临时身份证申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按姓名、性别、民族、出生日期、身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、受理信息关联展示。支持临时身份证审核待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持临时身份证网上申请动态分析。

系统接口

临时身份证网上申请资格审查服务,核验是否满足网上申请临时身份证的条件。

律师出具户籍信息证明

支撑“律师出具户籍信息证明”事项。

业务流程图

图 57律师出具户籍信息证明“零材料办”业务流程图

功能设计

实现户籍信息户籍地查询服务，律师申请的查询市内户籍信息推送到区县局民警，区县局民警审核时，可以查看申请电子材料，填写准予开具或不予开具信息，并将结果反馈平台。准予开具的生成《户籍登记信息查询结果(市内)》,并支持加盖电子印章反馈至平台。实现律师申请的查询市外户籍信息推送到市局民警，市局民警审核时，可以查看申请电子材料，填写准予开具或不予开具信息，并将结果反馈。准予开具自动提取该户籍人员的户籍信息或死亡注销信息，生成《户籍登记信息查询结果(市外)》，反馈至平台。

提供律师查询户籍信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按律师姓名、律师身份证号、被查人身份证号、被查人姓名、户籍地查询。查询结果可与结果反馈信息、受理信息关联展示。支持律师查询户籍信息核待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持律师查询户籍信息网上申请动态分析。

系统接口

律师出具户籍信息证明接收服务，接收律师或法律工作者申请的查询户籍人员的户籍信息和材料信息。

征兵政治考核协查

支撑“征兵政治考核协查”事项。

业务流程图

图 58征兵政治考核协查“零材料办”业务流程图

功能设计

征兵业务信息办理

（1）征兵业务信息办理

1）函件信息和应征公民信息登记功能

采集应征公民姓名，应征公民身份证号码，学校所在地址，户籍地址，常住地址等内容。

2）函件信息和应征公民信息变更功能

并记录变更前的历史信息，自动记录变更时间和操作变更的人。

3）函件信息和应征公民信息注销功能

注销的数据记录历史信息中，自动填写注销时间，操作注销人，需录入注销原因。

（2）函件信息和应征公民查询功能

1）按应征公民姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

2）按应征公民身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

3）按发函文号查询

支持精确查询和模糊查询。

4）按发函单位查询

支持精确查询和模糊查询。

5）按联络员姓名查询

支持精确查询和模糊查询。

6）按发函去向地类型查询

支持过滤一个或多个发函去向地类型查询。

7）按户籍地行政区划查询

支持过滤一个或多个区县查询。

7）按采集时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

8）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

8）查询总数

可按多条件组合查询总数；

9）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

10）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

11）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

12）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

13）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

14）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

15）值为空查询

查询值为空的数据。

（3）应征公民关系人业务办理

1）增加应征公民关系人

可通过增加应征公民关系人，添加多个关系人，实现登记功能，采集姓名，身份证号码，户籍地址，常住地址，与应征公民关系等内容。

2）删除应征公民关系人

可通过删除应征公民关系人，删除关系人信息。

（4）应征公民关系人查询功能

1）按姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

2）按身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

3）按发函文号查询

支持精确查询和模糊查询。

4）按发函单位查询

支持精确查询和模糊查询。

5）按联络员姓名查询

支持精确查询和模糊查询。

6）按关系类型查询

支持过滤一个或多个关系类型查询。

7）按关系查询

支持过滤一个或多个关系查询。

8）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

9）查询总数

可按多条件组合查询总数；

10）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

11）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

12）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

13）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

14）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

15）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

16）值为空查询

查询值为空的数据。

（5）协查函

1）协查函生成

按征兵相关文件函的标准格式生成协查对象协查函，并转为pdf格式。

2）电子签章

对生成的pdf格式的函，调用电子签章盖章。

（6）收函

1）按应征公民姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

2）按应征公民身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

3）按发函文号查询

支持精确查询和模糊查询。

4）按发函去向地类型查询

支持过滤一个或多个发函去向地类型查询。

5）按常住地行政区划查询

支持过滤一个或多个常住地行政区划查询。

6）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

7）查询总数

可按多条件组合查询总数；

8）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

9）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

10）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

11）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

12）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

13）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

14）值为空查询

查询值为空的数据。

（7）联络员业务办理

1）联络员登记功能

采集联络员姓名，联络员身份证号码，联系方式等内容。

2）联络员变更功能

并记录变更前的历史信息，自动记录变更时间和操作变更的人。

3）联络员注销功能

注销的数据记录历史信息中，自动填写注销时间，操作注销人，需录入注销原因。

（8）联络员查询功能

1）按联络员姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

2）按联络员身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

3）按联络员警号查询

支持精确查询和模糊查询。

4）按联络员联系电话查询

支持精确查询和模糊查询。

5）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

6）查询总数

可按多条件组合查询总数；

7）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

8）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

9）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

10）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

11）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

12）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

13）值为空查询

查询值为空的数据。

（9）市内跨所流程审批

派出所联络员审批

派出所联络员提请审批，进入审批流程，流转到派出所领导。

本所派出所领导审批

本所领导审批不同意退回给联络员修改，同意流转到收函派出所联络员。

收函派出所联络员接收处理

收函联络员接收信息，并下发给社区民警。

收函社区民警核查

社区民警核查后，填写有无犯罪等，如有犯罪情况，上传相应材料，流转给收函所领导。

收函派出所领导审批

收函所领导审批同意后流转到发函派出所。

消息通知

发函派出所接收收函核查消息。

（10）市外发函跨省流程审批

派出所联络员审批

派出所联络员提请审批，进入审批流程，流转到派出所领导。

本所派出所领导审批

本所领导审批不同意退回给联络员修改，同意流转到市外收函派出所联络员。

消息通知

发函派出所接收市外核查消息。

（11）市外收函跨省流程审批

收函派出所联络员接收市外发函并处理

收函联络员接收市外发函信息，并下发给社区民警。

收函社区民警核查

社区民警核查后，填写有无犯罪等，如有犯罪情况，上传相应材料，流转给收函所领导。

收函派出所领导审批

收函所领导审批同意后流转到市外发函派出所。

（12）协查分析

时间范围分析

可选择时间范围来分析数据。

发复函号分析

分析发函数量，发函协查人数，收函数量，收函协查人数，复函数量，复函协查人数。

协查结果分析

超期分析，协查有情况记录分析。

统计结果分层级

按区县、派出所分析协查结果。

（13）监测预警

监测超期签收复函

对超期签收和超期复函的进行监测。

分色预警

根据协查对象生成三色预警，并生成汇总表。

系统接口

全国行政区划查询接口，可根据代码，名称过滤。重庆行政区划查询接口，可根据代码，名称过滤。派出所查询接口，可根据代码，名称过滤。联络员查询查询接口，可根据代码，名称过滤。函件签收接口，四川发函给重庆，联络员签收后调用接口将四川的该条信息标注为签收状态。函件撤销接口，存在函件发生错误时，四川调用接口撤销该函件。收函接口，接收居住在四川的重庆人的应征信息和函件，并发起核查流程。回函接口，将四川发送到重庆的函件的核查结果和复函文件回传给四川。签收接口，签收时间反馈给发件方。撤回接口，发件人在函件还未被签收的情况下可以撤回。退回接口，收件人收件阅读后发现函件有问题，可以主动退回函件

户籍业务“全程网办”

户籍迁移

业务流程图

图 59户籍迁移“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口迁移类业务的审核，包括夫妻投靠、父母投靠子女、未成年子女投靠父母、成年子女投靠父母落户、现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户、兄弟姐妹投靠落户、祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户、孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户、务工落户、投资创业落户、高层次人才落户、学历（职称、技能）人才落户、受表彰人才落户、大中专学生入学落户、大中专学生毕业就业落户、大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户、大中专学生转学落户、购买商品房、机关事业单位工作人员录用调动转任、军人干部家属随军、搬迁安置落户、区县内城镇地区合法稳定住所处落户、持准予迁入证明迁出、大中专学生升学迁出、大中专毕业生迁出、大中专学生转学迁出、大中专学生退学休学开除学籍迁出等业务的审核操作，审核时可查看提交的申请电子材料，电子材料支持放大、缩小、旋转、比对及打印，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈。审核通过的自动判断是否需要审批，需要审批进入审批受理流程，所内迁移进入所内审批受理信息采集，区内移进入内审批受理信息采集,市内迁移进入市内审批受理信息采集，市外迁入进入市外审批受理信息采集，不需要审批反馈群众进行资料核验。

（2）审批受理

实现审核通过的户口迁移类业务的申请信息需要审批的业务信息受理登记，在受理审批时可以选择“是否社区民警调查”，如果“是”，信息会推送到社区民警，由社区民警将调查结果反馈到受理信息。

（3）社区民警调查

社区民警根据户口迁移类业务的消息提醒，调查核实并反馈调查结果，调查结果支持文本及电子材料的录入。

（4）核验

派出所窗口收到群众提交的户口迁移类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，支持按姓名、身份证号码、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码过滤审核，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（5）业务办理

申请材料核验通过后，进入对应的业务办理户籍迁移。在办理业务时可以关联平台申请的材料信息（包括签名信息），业务办理完成后《常住人口登记表》采集表时可以群众申请时的签名信息自动打印到该表上。

（6）投递

实现户口迁移类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（7）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（8）查询、分析功能

提供户口迁移申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与所内移居、区内移入、区间网迁、省外迁入、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持全程网办户口迁移审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办户口迁移动态分析。

系统接口

提供夫妻投靠申请信息接收服务接口，父母投靠子女申请信息接收服务接口，未成年子女投靠父母申请信息接收服务接口，本市籍成年子女投靠父母落户申请信息接收服务接口，现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户申请信息接收服务接口，兄弟姐妹投靠落户申请信息接收服务接口、祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户申请信息接收服务接口、孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户申请信息接收服务接口、务工落户申请信息接收服务接口，投资创业落户申请信息接收服务接口，高层次人才落户申请信息接收服务接口，学历（职称申请信息接收服务接口，技能）人才落户申请信息接收服务接口，受表彰人才落户申请信息接收服务接口，大中专学生入学落户申请信息接收服务接口，大中专学生毕业就业落户申请信息接收服务接口，大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户申请信息接收服务接口，大中专学生转学落户申请信息接收服务接口，购买商品房申请信息接收服务接口，机关事业单位工作人员录用调动转任申请信息接收服务接口，军人干部家属随军申请信息接收服务接口，搬迁安置落户申请信息接收服务接口，区县内城镇地区合法稳定住所处落户申请信息接收服务接口，持准予迁入证明迁出申请信息接收服务接口，大中专学生升学迁出申请信息接收服务接口，大中专毕业生迁出申请信息接收服务接口，大中专学生转学迁出申请信息接收服务接口，大中专学生退学休学开除学籍迁出申请信息接收服务接口。

户口登记

业务流程图

图 60户口登记“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口登记类业务的审核，包括国内婚生婴儿出生登记、国内非婚生婴儿出生登记、国外婚生婴儿出生登记、国外非婚生婴儿出生登记、社会福利机构抚养弃婴儿童落户、救助机构照料无法查明身份的流浪乞讨人员落户、被收留身份不明妇女落户、撤销宣告死亡或失踪人员恢复户口、迁出未落户人员恢复户口、外国人无国籍人加入或恢复中国国籍落户、华侨回国来渝定居落户、港澳居民来渝定居落户、台湾居民回大陆来渝定居落户、退役士兵安置落户、军队转业干部安置落户、军队退休复员干部落户、军队无军籍退休退职职工安置落户、退役军人随调随迁家属安置落户、收养登记等业务的审核操作，审核时可查看提交的申请电子材料,电子材料支持放大、缩小、旋转、比对及打印，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。审核通过的自动判断是否需要审批，需要审批进入审批受理流程，不需要审批反馈群众进行资料核验。

（2）审批受理

实现审核通过的户口登记类业务的申请信息需要审批的业务信息处理登记，在受理审批时可以选择“是否社区民警调查”，如果“是”，信息会推送到社区民警，由社区民警将调查结果反馈到受理信息。

（3）社区民警调查

社区民警根据户口登记类业务的消息提醒，调查核实并反馈调查结果，调查结果支持文本及电子材料的录入。

（4）核验

派出所窗口收到群众提交的户口登记类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，支持按姓名、身份证号码、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码过滤审核，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（5）业务办理

申请材料核验通过后，进入对应的业务办理户口登记。在办理业务时可以关联平台申请的材料信息（包括签名信息），业务办理完成后《常住人口登记表》采集表时可以群众申请时的签名信息自动打印到该表上。

（6）投递

实现户口登记类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（7）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（8）查询、分析功能

提供户口登记申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与出生登记信息、补录信息、审批受理、结果反馈、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持全程网办户口登记审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办户口登记动态分析。

系统接口

提供国内婚生婴儿出生登记申请信息接收服务接口，国内非婚生婴儿出生登记申请信息接收服务接口，国外婚生婴儿出生登记申请信息接收服务接口，国外非婚生婴儿出生登记申请信息接收服务接口，社会福利机构抚养弃婴儿童落户申请信息接收服务接口，救助机构照料无法查明身份的流浪乞讨人员落户申请信息接收服务接口，被收留身份不明妇女落户申请信息接收服务接口，撤销宣告死亡或失踪人员恢复户口申请信息接收服务接口，迁出未落户人员恢复户口申请信息接收服务接口，外国人无国籍人加入或恢复中国国籍落户申请信息接收服务接口，华侨回国来渝定居落户申请信息接收服务接口，港澳居民来渝定居落户申请信息接收服务接口，台湾居民回大陆来渝定居落户申请信息接收服务接口，退役士兵安置落户申请信息接收服务接口，军队转业干部安置落户申请信息接收服务接口，军队退休复员干部落户申请信息接收服务接口，军队无军籍退休退职职工安置落户申请信息接收服务接口，退役军人随调随迁家属安置落户申请信息接收服务接口，收养登记申请信息接收服务接口。

户口注销

业务流程图

图 61户口注销“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口注销类业务的审核，包括国境内死亡注销、国境外死亡注销、出国定居注销、赴港澳台定居注销、自行取得港澳台居民身份注销、退出国籍注销、丧失国籍注销、被外国人收养注销、重复户口注销、招录军官注销等业务的审核操作，审核时可查看提交的申请电子材料,电子材料支持放大、缩小、旋转、比对及打印，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。

（2）核验

派出所窗口收到群众提交的户口注销类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，支持按姓名、身份证号码、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码过滤审核，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（3）业务办理

申请材料核验通过后，进入对应的业务办理户口注销。

（4）投递

实现户口注销类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（5）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（6）查询、分析功能

提供户口注销申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与死亡注销信息、迁出注销信息、结果反馈、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持全程网办户口注销审核待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办户口注销动态分析。

系统接口

提供国境内死亡注销申请信息接收服务接口，国境外死亡注销申请信息接收服务接口，出国定居注销申请信息接收服务接口，赴港澳台定居注销申请信息接收服务接口，自行取得港澳台居民身份注销申请信息接收服务接口，退出国籍注销申请信息接收服务接口，丧失国籍注销申请信息接收服务接口，被外国人收养注销申请信息接收服务接口，重复户口注销申请信息接收服务接口，招录军官注销申请信息接收服务接口。

户口登记主项信息变更

业务流程图

图 62户口登记主项信息“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口登记主项信息变更类业务的审核，包括变更更正公民身份号码、变更更正姓名、变更更正性别、更正出生日期、变更更正民族等业务的审核操作，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。

（2）审批受理

实现审核通过的户口登记主项信息变更类业务的申请信息需要审批的业务信息处理登记，在受理审批时可以选择“是否社区民警调查”，如果“是”，信息会推送到社区民警，由社区民警将调查结果反馈到受理信息。

（3）社区民警调查

社区民警根据户口登记主项信息变更类业务的消息提醒，调查核实并反馈调查结果，调查结果支持文本及电子材料的录入。

（4）核验

派出所窗口收到群众提交的户口登记主项信息变更类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，支持按姓名、身份证号码、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码过滤审核，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（5）业务办理

申请材料核验通过后，进入对应的业务办理户口登记主项信息变更。在办理业务时可以关联申请的材料信息（包括签名信息），业务办理完成后《常住人口登记表》采集表时可以群众申请时的签名信息自动打印到该表上。

（6）投递

实现户口登记主项信息变更类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（7）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（8）查询、分析功能

提供主项信息变更申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈信息、审批受理信息、变更信息、投递信息、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持主项信息变更审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办主项信息变更动态分析。

系统接口

提供变更更正公民身份号码申请信息接收服务接口，变更更正姓名申请信息接收服务接口，变更更正性别申请信息接收服务接口，更正出生日期申请信息接收服务接口，变更更正民族申请信息接收服务接口。

户口登记非主项信息变更

业务流程图

图 63户口登记非主项“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口登记非主项信息变更类业务的审核，包括户主变更、更正出生地、更正籍贯、变更更正婚姻状况、变更更正文化程度、变更兵役状况等业务的审核操作，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。

（2）核验

派出所窗口收到群众提交的户口登记非主项信息变更类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，支持按姓名、身份证号码、办件编号、申请人姓名、申请人身份证号码过滤审核，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（3）业务办理

申请材料核验通过后，进入对应的业务办理户口登记非主项信息变更。

（4）投递

实现户口登记非主项信息变更类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（5）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（6）查询、分析功能

提供非主项信息变更申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与变更信息、投递信息、结果反馈、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持非主项信息变更审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办非主项信息变更动态分析。

系统接口

提供更正出生地申请信息接收服务接口，更正籍贯变更更正婚姻状况申请信息接收服务接口，变更更正文化程度申请信息接收服务接口，变更兵役状况申请信息接收服务接口。

户籍迁移跨省通办

业务流程图

图 64户口迁移跨省通办“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请户口迁移类业务的审核，包括夫妻投靠、父母投靠子女、未成年子女投靠父母、成年子女投靠父母落户、现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户、兄弟姐妹投靠落户、祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户、孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户、务工落户、投资创业落户、高层次人才落户、学历（职称、技能）人才落户、受表彰人才落户、大中专学生入学落户、大中专学生毕业就业落户、大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户、大中专学生转学落户、购买商品房、机关事业单位工作人员录用调动转任、军人干部家属随军、搬迁安置落户、区县内城镇地区合法稳定住所处落户等业务的审核操作，审核时可查看提交的申请电子资料，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。审核通过的自动判断是否需要审批，需要审批进入审批受理流程，不需要审批反馈群众进行资料核验。

（2）核验

派出所窗口收到群众提交的户口迁移类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。核验通过后向公安部申请迁移协同请求。

（3）业务协同

申请材料核验通过后，请求公安部通过协同平台进行业务协同。

（4）业务办理

收到外省市反馈的迁移凭证信息后办理迁入业务。在办理业务时可以关联平台申请的材料信息（包括签名信息），业务办理完成后《常住人口登记表》采集表时可以群众申请时的签名信息自动打印到该表上。

（5）投递

实现户口迁移类业务办理完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（6）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（7）查询、分析功能

提供户口迁移跨省通办申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈、审批受理信息、省外迁入信息、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持户口迁移跨省通办审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办户口迁移跨省通办动态分析。

系统接口

提供夫妻投靠申请信息接收服务接口，父母投靠子女申请信息接收服务接口，未成年子女投靠父母申请信息接收服务接口，本市籍成年子女投靠父母落户申请信息接收服务接口，现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地址落户申请信息接收服务接口，兄弟姐妹投靠落户申请信息接收服务接口、祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户申请信息接收服务接口、孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户申请信息接收服务接口、务工落户申请信息接收服务接口，投资创业落户申请信息接收服务接口，高层次人才落户申请信息接收服务接口，学历（职称申请信息接收服务接口，技能）人才落户申请信息接收服务接口，受表彰人才落户申请信息接收服务接口，大中专学生入学落户申请信息接收服务接口，大中专学生毕业就业落户申请信息接收服务接口，大中专学生毕业（结业）未就业或退学开除学籍回原籍落户申请信息接收服务接口，大中专学生转学落户申请信息接收服务接口，购买商品房申请信息接收服务接口，机关事业单位工作人员录用调动转任申请信息接收服务接口，军人干部家属随军申请信息接收服务接口，搬迁安置落户申请信息接收服务接口，区县内城镇地区合法稳定住所处落户申请信息接收服务接口。

新生儿入户跨省通办

业务流程图

图 65新生儿入户跨省通办“全程网办”业务流程图

功能设计

（1）申请信息审核

实现群众申请国内婚生婴儿出生登记异地受理的审核操作，审核结果包括通过和不予受理，审核完成后将审核结果反馈至平台。审核通过的进行受理信息采集并通知群众申请材料核验。

（2）核验

派出所窗口收到群众提交的户口登记类业务的申请材料的原件后，进行原件与电子材料的核验，核验界面支持证明材料显示可以查看所有材料信息，民警审核原件材料是否通过，审核结果包括核验通过和中止办理。

（3）业务协同

申请材料核验通过后，请求公安部通过协同平台进行业务协同。

（4）投递

实现户口业务协同完成后，派出所窗口将办理完成的证件材料（或退回的材料）邮寄给群众时，使用投递功能，投递时支持打印投递信息单。

（5）揽收

实现邮政人员上门揽收后，记录该笔业务的揽收信息，揽收成功后代表该笔业务流程完成。

（6）查询、分析功能

提供全程网办新生儿入户跨省通办申请信息的单一条件查询和多条件组合查询，如业务类型、办件状态、办件编号、姓名、身份证号码、申请人姓名、申请人身份证号码、行政区划、派出所、办理日期查询。查询结果可与结果反馈、审批受理信息、出生登记信息、材料关联展示，材料支持查看、放大、缩小、旋转、比对及打印。支持全程网办新生儿入户跨省通办审核、审批审结待超期信息的单一条件查询和多条件组合查询，如按接收单位、接收时间、办件编号、姓名、出生日期、申请人身份证号码、申请人姓名查询。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。查询结果支持导出EXCEL、WORD、文本。支持全程网办新生儿入户跨省通办动态分析。

系统接口

窗口综合服务

主要将治安业务、人口业务、部分出入境业务、部分交巡警业务涉及的窗口受理业务功能全面整合，可应用于派出所综合服务窗口、区县政务服务大厅、乡镇便民服务中心等。窗口民警或辅警只需要一次登录，就可办理上述业务。

治安业务

（1）保安员证核发

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（2）养犬登记（个人养犬）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（3）犬只变更登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（4）犬只注销登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（5）废旧金属收购业备案

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（6）开具无犯罪记录证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

人口业务

（1）国内婚生婴儿出生登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（2）国内非婚生婴儿出生登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（3）国外婚生婴儿出生登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（4）国外非婚生婴儿出生登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（5）社会福利机构抚养弃婴儿童落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（6）被收留身份不明妇女落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（7）迁出未落户人员恢复户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（8）撤销宣告死亡人员恢复户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（9）撤销宣告失踪人员恢复户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（10）其他被注销户口恢复

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（11）补登、补录未满16周岁无户口人员落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（12）补登、补录年满16周岁无户口人员落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（13）香港居民来渝定居落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（14）澳门居民来渝定居落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（15）台湾居民来渝定居落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（16）华侨回国来渝定居落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（17）外国人加入中国国籍落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（18）外国人恢复中国国籍落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（19）无国籍人加入中国国籍落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（20）无国籍人恢复中国国籍落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（21）退役士兵安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（22）军队转业干部安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（23）军休干部安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（24）军队复员干部安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（25）军队无军籍退休退职职工安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（26）退役军人随调随迁家属安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（27）持《收养登记证》收养户口登记（市内迁入非农村征地开发区)

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（28）持《收养登记证》收养户口登记（市外迁入非农村征地开发区)

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（29）持《收养登记证》收养户口登记（迁入农村征地开发区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（30）夫妻投靠迁入（迁入本区县或主城区内城镇地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（31）夫妻投靠迁入（迁入农村地区、跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（32）夫妻投靠迁入（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（33）父母投靠子女迁入（迁入本区县或主城区内城镇地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（34）父母投靠子女迁入（迁入农村地区、跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（35）父母投靠子女迁入（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（36）未成年子女投靠父母迁入（迁入本区县或主城区内城镇地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（37）未成年子女投靠父母迁入（迁入农村地区、跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（38）未成年子女投靠父母迁入（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（39）成年子女投靠父母（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（40）成年子女投靠父母（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（41）现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地（迁入本区县或主城区内城镇地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（42）现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地（迁入农村地区、跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（43）现役军人配偶投靠迁入其入伍前户口地（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（44）兄弟姐妹投靠落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（45）兄弟姐妹投靠落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（46）祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（47）祖（外祖）父母投靠成年孙（外孙）子女落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（48）孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（49）孙（外孙）子女投靠祖（外祖）父母落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（50）务工落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（51）务工落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（52）投资创业落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（53）投资创业落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（54）高层次人才落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（55）高层次人才落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（56）学历（职称、技能）人才落户（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（57）学历（职称、技能）人才落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（58）受表彰人才落户（本区县或主城区内迁移）

（59）实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（60）受表彰人才落户（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（61）在校大中专学生落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（62）大中专毕业生就业迁入

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（63）大中专毕业生未就业回原籍（非农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（64）大中专毕业生未就业回原籍（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（65）大中专学生退学回原籍

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（66）大中专学生开除学籍回原籍

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（67）大中专学生转学落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（68）购买成套住房迁入（本区县或主城区内迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（69）购买成套住房迁入（跨区县或跨主城区外迁移）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（70）在编工作人员（公务员）国企职工落户（市内迁入）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（71）在编工作人员（公务员）国企职工落户（市外迁入）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（72）现役军人随军家属落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（73）搬迁安置落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（74）城镇地区有合法稳定住所落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（75）宗教教职人员落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（76）刑满释放人员回原籍恢复户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（77）刑满释放人员异地落户

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（78）农村地区分户（非农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（79）农村地区分户（农村征地开发地区）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（80）单位设立集体户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（81）持《准予迁入证明》迁出

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（82）大中专学生升学迁出

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（83）大中专毕业生迁出

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（84）大中专学生转学迁出

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（85）大中专学生退学休学开除学籍迁出

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（86）虚假重复户口注销

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（87）违法违规户口注销

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（88）国内死亡注销

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（89）国(境)外死亡注销

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（90）宣告死亡注销

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（91）出国定居注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（92）赴香港定居注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（93）赴澳门定居注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（94）赴台湾定居注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（95）自行取得香港居民身份注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（96）自行取得澳门居民身份注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（97）自行取得台湾居民身份注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（98）退出国籍注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（99）丧失国籍注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（100）被外国人收养

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（101）参军注销户口

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（102）变更更正公民身份号码

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（103）变更更正姓名

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（104）变更更正性别

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（105）在职干部更正出生日期

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（106）普通居民更正出生日期

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（107）变更民族成份

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（108）更正民族成份

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（109）更正出生地

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（110）更正籍贯

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（111）变更更正婚姻状况

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（112）变更更正文化程度

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（113）变更兵役状况

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（114）变更身高信息

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（115）更正血型信息

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（116）变更更正户口登记其他项目

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（117）户主变更

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（118）户成员关系调整

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（119）户籍信息证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（120）户口登记项目内容变更更正证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（121）注销户口证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（122）亲属关系证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（123）被拐儿童身份证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（124）临时身份证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（125）居民户口簿换补领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（126）准予迁入证明换补领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（127）户口迁移证换补领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（128）本市户口人员办理居民身份证（首次申领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（129）外省市人员办理居民身份证（首次申领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（130）本市户口人员办理居民身份证（换领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（131）外省市人员办理居民身份证（换领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（132）本市户口人员办理居民身份证（补领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（133）外省市人员办理居民身份证（补领）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（134）临时居民身份证申领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（135）居民身份证挂失申报

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（136）居民身份证解除挂失

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（137）居民身份证捡拾登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（138）居民身份证发还

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（139）居住证申领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（140）居住证签注

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（141）居住证换领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（142）居住证补领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（143）居住证地址变更

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（144）港澳台居民居住证申领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（145）港澳台居民居住证换领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（146）港澳台居民居住证补领

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（147）申办边境管理区通行证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（148）申请补发边境管理区通行证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

交巡警业务

（1）补领机动车号牌

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（2）换领机动车号牌

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（3）补领机动车行驶证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（4）换领机动车行驶证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（5）换领机动车登记证书

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（6）机动车抵押登记(仅办理个人间抵押登记)

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（7）机动车解除抵押登记(仅办理个人间抵押登记)

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（8）核发机动车临时行驶车号牌

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（9）摩托车注销登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（10）变更机动车联系方式备案

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（11）核发免检车检验合格标志

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（12）补领机动车检验合格标志

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（13）换领机动车检验合格标志

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（14）电动自行车注册登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（15）电动自行车变更登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（16）电动自行车转移登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（17）电动自行车注销登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（18）电动自行车换牌登记

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（19）电动自行车换发牌证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（20）机动车驾驶证有效期满换证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（21）达到规定年龄换证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（22）因身体条件变化降低准驾车型换证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（23）自愿降低准驾车型换证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（24）机动车驾驶人信息变化（仅办理身份地址变化换证）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（25）机动车驾驶证损毁换证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（26）机动车驾驶证补证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（27）机动车驾驶证转入换证（仅办理持有驾驶证且信息未发生变化的）

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（28）机动车驾驶人延期提交身体条件证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（29）机动车驾驶人延期换领驾驶证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（30）机动车驾驶人延期审验

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（31）注销机动车驾驶证

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（32）机动车驾驶人定期审验

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（33）机动车驾驶人提交身体条件证明

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（34）机动车驾驶人变更联系方式

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（35）非现场交通违法处理

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（36）驾驶证记分查询

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（37）机动车抵押登记日期查询

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（38）机动车解除抵押登记日期查询

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

出入境业务

（1）内地居民往来港澳通行证个人旅游签注签发

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（2）内地居民往来港澳通行证团队旅游签注签发

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（3）大陆居民往来台湾通行证个人旅游签注签发

实现与业务系统对接，并能正常办理业务。

（4）大陆居民往来台湾通行证团队旅游签注签发

实现与业务系统对接，并能正常办理业务

治安管理系统升级改造

根据最新的重庆市养犬管理条例，支撑治安管理服务“全程网办”事项。

业务流程图

图 66犬类管理“全程网办”业务流程图

功能设计

外网养犬业务申请受理

（1）养犬申请信息查看详情

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

（2）养犬人信息引用

预处理自动引用互联网群众申请信息的养犬人信息。

（3）犬信息引用

预处理自动引用互联网群众申请信息的犬信息。

（4）养犬地址核查

核查群众提供的养犬地址是否符合标准地址，如果不符合直接进行数据反馈。

（5）犬只数量核查

核查群众提供的养犬信息犬只数量，如果不符合直接进行数据反馈。

（6）多次申请核查

核查群众提供的养犬信息一年内的申请信息，如果不符合直接进行数据反馈。

（7）养犬信息人核查

核查群众提供的养犬信息人信息是否存在，个人信息是否标准，如果不符合直接进行数据反馈。

（8）个人养犬信息展示

展示群众提供的个人养犬信息相关附件。

（9）个人养犬信息展示

下载群众提供的个人养犬信息相关附件，包括犬只照片，免疫证，固定住所证明，合法身份证明，查看具体内容。

（10）核查反馈

民警对附件进行核查检测，如不符合选择不符合条件进行反馈。

对养犬申请信息进行主体判断是否符合养犬标准进行合格不合格的信息反馈。

（11）派出所领导初审

派出所领导进行初步审核，如果审核通过，上报分局领导，否则退回，并把审核结果流转平台，群众可查看审核结果。

（12）分局领导审核

分局领导进行审核，如果审核通过，养犬人和犬只信息，图片材料入库，否则退回，并把审核结果流转平台，群众可查看审核结果。

外网养犬申请查询

（1）按申请人姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

（2）按申请人身份证号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

（3）按养犬地行政区划查询

支持过滤一个或多个常住地行政区划查询。

（4）按犬名查询

支持精确查询和模糊查询。

（5）按毛色查询

支持精确查询和模糊查询。

（6）按犬种查询

支持过滤一个或多个犬种查询。

（7）按入库时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

（8）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（9）查询总数

可按多条件组合查询总数；

（10）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

（11）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

（12）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

（13）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

（14）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

（15）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

（16）值为空查询

查询值为空的数据。

养犬地址信息变更申请受理

（1）地址变更申请信息组合查询

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（2）可按多条件组合查询总数；

可按多字段自定义排序查询结果；

可把查询结果导出到csv。

（3）地址变更申请信息高级查询

可对多个字段内容进行高级查询，多个字段之间可以进行等于，不等于，大于，小于，为空等关系运算。

（4）地址变更申请信息查看详情

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

（5）核查反馈

核查群众提供的养犬地址是否符合标准地址，如果不符合直接进行数据反馈。

（6）派出所领导初审

派出所领导进行初步审核，如果审核通过，上报分局领导，否则退回，并把审核结果流转平台，群众可查看审核结果。

（7）分局领导审核

分局领导进行审核，如果审核通过，养犬人和犬只信息，图片材料入库，否则退回，并把审核结果流转平台，群众可查看审核结果。

养犬人和犬信息现场业务办理

群众到派出所办理业务，通过现场业务办理功能由民警直接登记办理。

（1）养犬人登记功能

实现登记功能，采集姓名，证件号码，手机号码，养犬地等内容。

（2）养犬人变更功能

实现变更功能，并记录变更前的历史信息，自动记录变更时间和操作变更的人。

（3）养犬人注销功能

实现注销功能，注销的数据记录历史信息中，自动填写注销时间，操作注销人，需录入注销原因。

（4）标准信息和人信息引用

养犬人通过引用人信息直接回填相关人信息内容，

养犬地址通过引用标准地址信息直接回填相关地址信息内容，减少民警录入工作量。

（5）犬只登记功能

实现登记功能，采集犬名，毛色，犬种，犬只性质等内容。。

（6）犬只变更功能

实现变更功能，并记录变更前的历史信息，自动记录变更时间和操作变更的人。

（7）犬只注销功能

实现注销功能，注销的数据记录历史信息中，自动填写注销时间，操作注销人，需录入注销原因。

（8）犬只照片上传功能

实现上传犬只照片文件。

养犬人查询

（1）按姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

（2）按证件号码查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

（3）按养行政区划查询

支持过滤一个或多个常住地行政区划查询。

（4）按工作单位查询

支持精确查询和模糊查询。

（5）按采集时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

（6）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（7）查询总数

可按多条件组合查询总数；

（8）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

（9）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

（10）查看详情功能

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

（11）按不等于（<>）查询

查询不等于当前值的数据。

（12）按大于或大于等于（>=，>）查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

（13）按小于或小于等于（<=，<）查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

（14）值为空查询

查询值为空的数据。

不合格养犬信息清洗归类

对外网处理信息处理不合格和民警新增犬只不同意的信息进行查询展示。

对同一个人同一只犬进行判断并对重复数据进行打标删除。

犬证电子签章及打印

（1）电子签章

在调用养犬人信息和犬只信息整理成标准犬证模板后，在调用部级电子印章查询服务，查询本市分局的专用印章信息进行印章信息添加打印。

（2）打印

直接调用养犬人信息和犬只信息生成标准犬证模板进行打印。

系统接口

（1）平台犬只基础信息查询接口

提供平台查询犬只基础信息，翻译字典为汉字。

（2）平台犬证信息核验接口

提供平台验证犬证是否合法和重复登记，防止多犬一证。

（3）平台养犬电子标识核查接口

提供平台验证犬证是否合法和重复登记，防止多犬一证。

（4）平台犬牌信息核验接口

提供平台验证犬证是否合法和重复登记，防止多犬一牌。

（5）互联网群众养犬登记申请接口

群众申请养犬信息传到犬类管理系统，并把申请信息推送社区给民警。

内网处理结果信息反馈

派出所初申，分局审核等审核结果，实时推送给平台。

互联网群众养犬地址变更申请接口。

部署方式

按照公安部、重庆市政府、重庆市大数据应用发展管理局对政务数字化应用集约化建设要求，户政管理子系统部署在“警务云”，使用“警务云”上的计算、存储、安全等服务资源，重庆市各级公安机关的民警、基层工作人员可通过公安信息网、互联网等对本应用进行访问、使用。

出入境业务系统

业务描述

出入境智慧办，服务全市出入境预约申请、智慧分流、信息可查、智能分析等出入境智慧办证服务，运用信息化提高证件办理效率、核查效率，增强不同申请人办理出入境事务的体验感。系统将升级“渝快办”、“警快办”现有预约功能，新建认证登记、信息核查、指引推送、排队分流、智能叫号、消息推送、智慧分析等系统功能。

业务功能

注册登录

1、通过微信或支付宝小程序，引用微信或支付宝绑定的手机号进行登录，对没有境内手机号码的外国人，可以由探亲对象或者是工作单位、学校专管员代为登录申请。

2、手机号未注册的跳转至注册页面：

（1）信息采录：

分类设计入口，分为内地居民、港澳台居民和华侨、外国人，便于接口调用和界面展示。外国人注册登录使用中英文界面。

内地居民：

输入：姓名、身份证号等，具体与警快办对接。

调用：内地居民认证接口。

港澳台居民、华侨：

输入：中文姓名、英文姓名（非必填）、地区、出生日期、现持证件种类、现持证件号、证件有效期至，具备证照OCR识别和照片采集（非必填）。

调用：境外人员身份认证接口。

外国人：

输入：为保证预约数据的真实性，外国人需先注册或在个人中心添加申请人后预约，注册时需填写英文姓名、出生日期、国籍、证件号码、证件签发日期、证件有效期、现持签证种类、现持签证号、证件有效期至等，并上传证件资料页。出入境证件OCR识别功能，自动填写相关注册信息。

调用：境外人员身份认证接口。

（2）人脸认证比对

运用渝快办、警快办通用人脸采集功能，获取人脸，用于认证比对。

（3）登录

对接警快办登录功能，通过手机号+密码、手机号+验证码、微信支付宝绑定手机号登录。

3、证件OCR识别

为方便申请人注册时的信息采集，在信息采录界面，建立身份证、护照、外国人永久居留身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等证件的OCR识别功能，识读信息自动填充到信息采录界面。

4、用户管理

（1）个人用户

个人用户可代为他人预约，最多可以为6位申请人提供代预约服务，代为预约需增加采集被预约人的手机号，6位预约申请人的姓名、身份证号、手机号保存至“常用申请人”中。

常用申请人需支持内地居民、港澳台居民、华侨、外国人等不同种类的人员添加与管理，个人用户绑定常用申请人的数量可在配置管理中调整。

（2）特定用户

特定用户是指商务备案单位、邀请外国人接待单位、旅行社及其他相关单位专管员。专管员可向所在区县级出入境部门提出开通特定用户的申请，区县级出入境部门管理员，通过配置管理-单位及专管员配置功能模块，授权用户为特定用户。特定用户代为他人预约无需绑定，不限制预约数量。

预约填报

预约采用一人一号、多人一单的方式，个人中心可对已预约的一个或多个发起撤销。

（1）预约引导

建立引导界面，按人员类别分别提供不同的预约服务，分为内地居民预约、港澳台居民和华侨预约、外国人预约，其中外国人预约界面需提供中英文。

（2）内地居民预约界面

时间选择：按照全市出入境大厅工作时间，按每1个小时为1个预约时间段，便于申请人选择办理时间，提高服务质效。

基本信息采集：办证人姓名、身份证号码、紧急联系人、紧急联系人电话、是否需要邮寄、邮寄地址、收件人、收件电话等信息。

信息引用：预约界面提供常用申请人、常用邮寄地址引用。

办证地点：

根据申请人手机定位，按照距离大厅路程远近排序（距离最近的3个大厅，也可以自主选择）。

展示每个大厅的历史一周申请人平均等待时间。

取证方式：

申请人可选择大厅取证和邮寄取证，界面上展示邮寄收费提醒。

逻辑校验：

勾选的申请人为内地居民时，申请人可预约护照、港澳通行证、台湾通行证。

预约信息入库：

内地居民预约信息调用全国版预受理信息入库接口，进入全国版。

（3）港澳台居民、华侨

温馨提示：提醒申请人预约前需在住宿地辖区派出所进行住宿登记，根据住宿地选择办证大厅。

时间选择：按照全市出入境大厅工作时间，按每1个小时为1个预约时间段，便于申请人选择时间。

办证类型：港澳回乡证换补发、台胞证换补发；护照、出入境通行证。

办证地点：根据选择的住宿所在地区县推荐大厅。

取证方式：港澳证分为大厅取证和邮寄取证，台胞证只能选择大厅领取。

逻辑校验：

勾选的申请人为港澳台居民时，申请人可预约港澳回乡证、台胞证换补发。

勾选的申请人为华侨时，允许申请人预约护照或出入境通行证。

预约信息入库：

港澳居民、台湾居民、华侨预约信息调用全国版预受理信息入库接口，进入全国版。

（4）外国人

时间选择：

按照全市出入境大厅工作时间，按每1个小时为1个预约时间段，便于申请人选择时间。

事由选择：

由申请人自行选择事由。

受理地选择：

选择工作、学习、贸易、访问、私人事务的，提示其选择单位所在地出入境部门，其他类的提示其预约居住地出入境部门。

预约信息入库：

外国人预约信息调用全国版预受理信息入库接口，进入全国版。

（5）证件照片采集

对接国家移民管理局证件照片采集系统，实现证照采集。

采集前提示申请人，近1年有出入境照片的可不采集，如需重新采集，历史照片作废。

（6）预约限制

有预约信息未签到的，不能预约同类证件。

（7）预约配置

（1）按照单个大厅控制总量，自动分配到每个小时时段，中午时段按照日常时段的60%自动配置。

（2）建立配置模板功能，用户配置可按大厅、日期、时段将预约数量快速复制。

（3）预约时限最长7个工作日，时限可配置。

（4）具备工作日、节假日配置功能。总队可一键配置全市，区县可配置自有大厅。

（8）移民局APP预约

移民局APP预约成功后，参照“身份核查”一节中的“无需提醒申请人”的核查规则开展核查，跳过警快办“预约填报”和“指引推送”，直接到线下“签到排队分流”，正常排队取号。

身份核查

功能描述

根据登记信息开展人员身份核查，身份核查信息将用于智能分流。

核查方法

通过互联网到公安网交互（以下简称“外到内交互”），使用身份证号或国家地区+证件号，调用全国出入境管理信息系统、出入境数据综合应用系统、受理小助手等数据接口，通过公安网到互联网交互（以下简称“内到外交互”），返回结果。身份核查的规则需按照国家移民管理局政策要求随时调整。

核查内容

（1）内地居民

需提醒申请人：

判断：是否有未完结流程？

提醒：有，提醒申请人前往前次申请地办理。预约信息含有未取的证件为同类证件，预约失败。

判断：未满16周岁的未成年人办理出入境证件

提醒：未成年人子女应由监护人陪同并携带监护人身份证原件、未成年人身份证件原件与出生证明到柜台办理。如监护人委托他人办理，应携带好委托书等证明证件。

判断：护照有效期不足6个月的？

提醒：请携带原护照前往办理。

判断：是否为异地人员？

提醒：提示按照户籍地出入境相关要求提供申请材料。

判断：是否有有效照片？

提醒：有1年内出入境证件照，提醒申请人可复用历史照片，无需照相；如预约为本人的，有效的出入境证件照从内到外返回申请人，共申请人确认是否复用。

无1年内出入境证件照的，提醒申请人在大厅排队前，请前往出入境大厅或社会相馆完成出入境证件照采集。

无需提醒申请人：

按照招标人定义规则建立标签。

（2）港澳台人员、华侨

需提醒申请人：

判断：是否有未完结流程？

提醒：有，提醒申请人前往前次申请地办理。

判断：申请人未满18岁？

提醒：应当由监护人陪同办理，并提交监护人身份证明原件、监护关系证明。

无需提醒申请人：

按照招标人定义规则建立标签。

（3）外国人

需提醒申请人：

判断：是否在境内？

提醒：否，提醒申请人入境后再预约。

判断：是否有效的住宿登记？

提醒：无，提醒申请人前往居住地派出所办理住宿登记。

有，提醒申请人到居住地县级以上出入境大厅受理，或在警快办网上申请。

判断：是否有未完结流程？

提醒：有，提醒申请人前往前次申请地办理。

无需提醒申请人：

按照招标人定义规则建立标签。

接口列表

（1）涉及全国公安出入境管理信息系统需开发对接联调的核查类接口，主要包括但不限于：

常住人口核查接口；

重复办证核查接口；

证件信息核查（各类）接口；

重复申请核查接口；

不准入境人员核查接口；

有无撤销申请记录；

是否为异地户籍人员；

境外人员住宿登记核查；

商务单位基本信息查询；

涉外单位基本信息查询等。

（2）涉及出境数据综合应用系统需开发对接联调的核查类接口，主要包括但不限于：

出入境大数据人员预警核查接口。

指引推送

细化内地居民、港澳台、外国人各类证件业务申请指南，预约成功后，通过问题形式，收集申请人的办证类别、预约信息等，自动推送相关业务的办理时间、办理地点（地图展示）、申请材料、办理流程、收费标准等，也可单独选择查看全业务材料清单，华侨只提供指引。此步骤是预约后的非必要步骤，申请人可选择跳过。

内地居民指引推送

推送内容：

你属于登记备案的国家工作人员和现役军人吗？

是/否

你办过护照吗？

没办过。

办过，已过期。

办过，但未找到。

办过，未过期但有效期不足。

你办过港澳通行证吗？

没办过。

办过，已过期。

办过，但未找到。

办过，未过期但有效期不足。

办过，未过期并想进行签注。

我想去港澳地区旅游/探亲/商务/逗留/其他

你办过台湾通行证吗？

没办过。

办过，已过期。

办过，但未找到。

办过，未过期并想进行签注。

我想去台湾地区旅游/探亲/商务/应邀/学习/其他

弹窗：××，办理业务时请携带××材料。（根据前面申请填写的资料进行材料提示1. 未满16周岁未成年人应当由监护人陪同办理，并提交监护人身份证明原件、监护关系证明原件。2. 备案的国家工作人员及现役军人应携带单位同意函等证明材料；3. 旧护照换发提示携带原件；

港澳通行证签注：

旅游；

探亲（弹窗：“探亲对象仅为在港澳长期居住的父母、子女、外祖父母、外孙子女、兄弟姐妹，并需提交亲属长期在港澳居住的证明及关系证明”）；

商务（弹窗：“需事先进行单位备案和人员备案”）；

逗留（弹窗：“需持有香港的逗留电子许可或澳门的停居留许可证明”）；

其他（弹窗：“需符合赴港澳的其他特殊事由材料”）

台湾通行证签注：

赴台团队旅游；（暂停预约）

赴台个人旅游；（暂停预约）

赴台探亲（弹窗：“基本材料，入台许可（探亲、团聚、探病）/（居留、返乡、依亲居留、长期居留）”）；

赴台应邀（弹窗：“基本材料，台办‘赴台批件’”）；

赴台乘务（弹窗：“基本材料，台办‘赴台批件’”）；

赴台商务（弹窗：“基本材料，台办‘赴台立项批复’”）；

赴台其他（弹窗：“需持有台湾对应类别入台许可”）；

赴台就学（弹窗：“基本材料，赴台学习证明（台办）”）。

港澳居民指引推送

推送内容：

你有港澳居民来往内地通行证吗？

有，但快过期了。

有，但已经过期了。

没有，丢失了

弹窗：××，请及时前往居住地登记临时住宿信息，办理业务时请携带港澳居民身份证和现持有通行证。未满18周岁未成年人应提交监护人身份证明原件、监护关系证明原件。

台湾居民指引推送

推送内容：

你有台湾居民来往大陆通行证吗？

有，但快过期了。

有，但已经过期了。

没有，丢失了。

弹窗：××，请及时前往居住地登记临时住宿信息，办理业务时请交验台湾地区身份证或户籍誊本（户口名簿）和现持有通行证。

外国人指引推送

外国人预约成功后，根据申请人所需办理的证件类型、向申请人手机端微信公众号推送指引消息。通过公众号指引消息可跳转到“渝快办”、“警快办”小程序。

（1）办证地点展示与维护

外国人根据签证类型展示可办理的大厅。

展示功能使用文本和地图展示办证点，可唤醒手机端已安装的百度或高德地图。

维护功能对接标准地址或上图定位功能，为管理员提供可视化地址信息维护。

（2）办证时间展示与维护

展示全市各大厅办证时间，可单独或一键配置每个时间段内预约人数。

（3）签证证件指引展示

1.推送展示受理对象、办证流程、办结时限、收费标准、申请类别。

2.根据申请类别分类展示办理要求和所需材料：

签证延期、换发所需资料；

申请停留证件；

申请居留证件。

签到排队分流

预约池

（1）在互联网服务端，建立全市各大厅的预约池，预约池按照小时级时间段、一人一号的原则，分配时间段内可预约数量。

（2）在互联网管理端，建立可视化预约批量配置功能。配置一天一大厅预约量，可按天按大厅进行复制，实现快速配置。

（3）移民局APP预约池，单独设置预约号池，统一叫号。

在线拍照功能

对接国家移民局出入境证件照片网上采集系统。

申请签到

身份证签到：配备身份证阅读器签到取号，无身份证未成年人可输入身份证号码签到，对于行政服务大厅统一叫号的需签到后再自行取号。

出入境证件签到：通过出入境证件阅读器，对外国护照、港澳回乡证、台胞证等证件适配，实现签到功能。

人工输入证件号签到：对于港澳台华侨、外国人等可在咨询台输入证件号签到取号。

移民局APP预约数量需减少，通过身份证签到，排在签到时间段已签到人员的后面。

其他业务签到：咨询台可选择办理业务类型，如出入境通行证、出入境记录查询、国籍认定等无网上预约功能的，由咨询台现场取号，排在当前排队人员后面。

签到逻辑：签到、取号、热敏打印为一个动作，取号单上打印人员排队信息、有近1年照片的打印照片。

逻辑校验：没有近照的，在取号单上提示申请人先完成照相，系统5分钟后判断该人是否已完成照相，如未完成照相，之后每30秒轮训一次，直至在规定时段内照完相才加入排队池。

排队池

在公安网端，建立全市各大厅的排队池。

号段分为：中管预约号段（含移民局APP），中管现场号段、智慧厅号段（总队、高新）、外管业务号段。

（1）中管预约号段

中管预约号实行综合业务统一排号，可办理护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳台定居、回乡证、台胞证、人员核查等。根据业务不同，在叫号器上进行标注逻辑分流，各大厅可根据忙闲程度按顺序混合叫号或单列窗口单独叫号。移民局APP预约、出入境通行证、出入境记录查询、国籍认定等视为已预约，直接加入排队池。

标签：基于综窗混排，在叫号器中同步展示申请人的简明标签，便于前台识别叫号。同时支持标签筛选功能，可单独筛选一种或多种标签人员。

标签过滤：为提升窗口受理效率，在叫号器上建立标签过滤功能，可筛选1个或多个标签。

搜索点调：叫号器提供搜索功能，可搜索申请人姓名、身份证号、顺序号，民警可在列表中选择申请人提前办理。

连续叫号：叫号器关联展示一个预约订单的多个申请人，提示窗口工作人员可连续叫号。

人员详情展示：姓名、身份证号、标签、办证类别、同预约人、同联系人、同邮寄地址关系人。

（2）中管现场号段

当日未预约的申请人确保手续齐全后，如某个时段内预约未满还有空位，则排在那一时段的最后，如所有时段预约已满，则排在所有已预约申请人的最后。提前签到排队的人员在未到达预约时段的，如所有预约前的时段已满的，加入自身预约时段，否则视为现场号。

（3）智慧厅号段

预约信息经核查后，符合智慧厅受理要求的，取智慧厅号。智慧厅核查条件仍与现有核查规则保持一致，不考虑将未成年人引入智慧厅。

（4）外管业务号段

外国人申请证件、签证、报失等业务，不区分预约或未预约，均统一排号。

（5）加入排队

申请人到达大厅后，通过读取身份证、证件阅读进行签到，取号后进入排队，按照时间轴顺序叫号。判断是否已完成照相，完成照相的进入排号。没有近照的，在取号单上提示申请人先完成照相，系统5分钟后判断该人是否已完成照相，如未完成照相，之后每30秒轮训一次，直至照完相才加入排队池。

（6）排队展示

凭条：预约号展示排队顺序号、预约受理时段、照片。现场号展示排队顺序号。

手机端：在申请人手机端实时展示排队顺序号、预约受理时段、照片、历史平均等待时间等相关信息。

（7）过号的处理

申请人未在预约时间段内签到或叫号时到达窗口办理的，重新签到顺序叫号，也可窗口点调重复叫号。过号重新签到排队的，排在当前时段三个预约号之后。

预约数据接口

在公安网和互联网两端建立预约数据接口，为出入境大厅排队叫号程序，提供预约数据获取功能。出入境部门签到排队程序，可对接本接口，获取预约信息。接口统一提供申请人姓名、身份证号、证件号、预约类型、预约时间、预约地点等。

排队数据接口

在公安网和互联网两端建立排队数据接口，用于接收出入境大厅排队叫号信息。接口字段包括申请人姓名、身份证号、证件号、排队顺序号等。

叫号程序

提供两种技术路径，一是新建公安网端统一叫号程序；二是提供数据接口，服务于现有排队叫号机升级改造。

统一叫号程序：为公安网提供统一的叫号软件，该软件对接以上数据接口，实现大厅软叫号功能。程序包括电脑端叫号器，综合屏叫号展示。

（1）电脑端叫号器：桌面版应用程序，排队池展示、当前办理人员展示、标签、筛选功能。

为计算预约量与开启台位数比值计算拥堵程度，根据登录人统计已开放的台位数，超过较长时间没有叫号提示重新登录，登录失效的不计入台位数。

（2）综合屏叫号器：实时滚动展示当前大厅的办理人、等待人，具备声音提示功能。

现有叫号程序升级：各出入境排队叫号程序，自行协调对接以上两个数据接口对叫号器进行适配，实现大厅叫号器叫号。

消息提醒

通过互联网微信公众号，向申请人提供预约、签到、排队办理、办证结果、证件寄递、渝快办评价接口（现场、事后）等消息提醒服务。

预约提醒

预约成功后，向申请人手机端推送预约信息和办事指引信息。

（1）预约信息包含人员基本信息、预约业务、办理时间、办理地点（窗口）

时间节点：预约完成后

内容：××已预约成功，请于××年××月××日00:00 -00:00时携带办证相关材料到××受理点——金石大道311号接待大厅审核受理。如需取消预约，可前往“个人中心”——“我的预约”中取消预约。

（2）办事指引信息参见“指引推送”。

签到提醒

办证前1个工作日17时后向申请人发送提醒消息，同时提醒申请人办证前需照相。

时间节点：办证前一个工作日17时

内容：××，请于××年××月××日09:00-09:30时携带办证相关材料按时到××受理点——金石大道311号接待大厅审核受理，到达大厅后请及时拍照并进行签到。

未缴费提醒

中管办证后未缴费提醒，消息跳转至个人中心、缴费管理。

时间节点：受理成功当天晚8点（第二天	要进行详录，缴费需在当天完成）

内容：请及时扫描受理回执左上角二维码缴费，也可前往“个人中心”进行缴费。未缴费的申请，公安机关将不予审批，若需缴费票据，请在缴费成功后在“个人中心”查询下载票据。如窗口工作人员告知还需补交材料的，请于材料补充完毕后缴费。

取证提醒

申请状态为取证待处理时，分别于工作日12:00,18:00进行判断，向申请人推送取证消息。

时间节点：于工作日12:00,18:00判断申请状态为取证待处理时

内容：你的证件已可领取，领证时请携带回执单及本人身份证；委托他人代领的，请携带回执单和代领人身份证。

证件寄递信息推送

警快办获取申请人警快办收件人手机号，通过邮政EMS快递物流接口，展示证件快递的实时信息。

时间节点：快递寄出后

内容：你的××快递已通过邮政速递寄出，请保持通讯通畅，快递员将收取快递费用，市内10元/件，市外12元/件。可前往个人中心查询快递状态。

关联展示：快递单号、时间倒序展示快递状态、地图展示物流信息。

自定义消息提醒

总队管理员可自行编辑消息内容，通过消息平台发送至已预约未签到的申请人。

办证后电子照片推送提醒

证件办理后，提醒申请人照片可下载电子档备用。

对接消息通知平台

按照警快办消息通知功能部署，对接多个平台入口。提醒消息默认以预约原渠道推送，如支付宝预约则通过支付宝APP推送消息，短信不再推送。

（1）对接短信平台（申请人联系电话）

将事项审批过程节点与短信平台对接，确保每个审批节点会触发对应的短信通知，告知申请人该事项最新的办事进度。

（2）对接微信消息通知服务

将事项审批过程节点与“警快办”微信公众号对接，确保每个审批节点会触发对应的微信公众号消息，告知申请人该事项最新的办事进度，微信消息可跳转至微信小程序，展示全流程状态图。

（3）对接支付宝消息通知服务

将事项审批过程节点与“警快办”支付宝小程序对接，确保每个审批节点会触发对应的支付宝小程序消息，告知申请人该事项最新的办事进度，支付宝消息可跳转至支付宝小程序。

申请人“个人中心”

消息中心

根据“消息提醒”一节的规则，展示历史消息内容。

我的预约和预约撤销

（1）展示本人及代为他人预约信息；

（2）预约成功，展示预约时间、地点等预约基本信息；

（3）预约待完善的，提供重启修改，复用已填信息自动跳转到预约界面。

我的缴费（缴费和票据管理）

对中国公民申请出入境证件

（1）已完结的缴费，列表展示缴费信息，获取电子票据信息。

（2）未完结的缴费，启动在线缴费流程。

常用申请人

预约时可直接引入常用申请人信息，便于用户快速开展预约；同时常用申请人可为关系人分析提供直观的数据支撑。

（1）信息组成

常用申请人中国公民信息：姓名、身份证号、手机号等；

境外人员信息：姓名、国家地区、证件种类、证件号、电子邮箱、手机号等。

（2）新增

用户可手动新增常用申请人，其中个人用户最多不超过6个。

预约时未添加申请人的，跳转至常用申请人界面先行添加，并可跳转回预约界面。

（3）修改和删除

用户可手动修改和删除常用申请人。

常用邮寄地址

为用户预约提供便捷的邮寄地址引用，最多3个地址。

（1）新增

用户可手动新增常用邮寄地址。

预约时无邮寄地址的，跳转至常用邮寄地址界面先行添加，并可跳转回预约界面。

（2）修改和删除

用户可手动修改和删除常用邮寄地址。

证件照片

身份认证后，取全国版出国境证件申请，用户本人3年内电子照片，通过内到外交互在个人中心展示，标明采集时间。3年以上的照片不作展示。

可视化展示

按照《重庆公安“情指行”一体化实战平台3.0驾驶舱开发技术规范》，建设可视化驾驶舱。驾驶舱分为主屏、侧屏、耳屏，层级分为全市、各个受理大厅，展示预约量、实时排队量、快捷办证量、人工核查办证量、办证人员标签等。

驾驶舱展示类型：PGIS地图、列表、统计图形、标签展示。

展示内容：

（1）展示全市未来一天、未来三天、未来一周预约办证量。

（2）展示全市近一周平均等待时间（根据签到和叫号时间差值计算）。

（3）全市各大厅实时排队量，分别展示排队量绝对数、根据当天预约量与开启台位数比值计算拥堵程度。

（4）各大厅开启台位数量、各台位叫号数量。（1小时内叫号器无操作，则session失效。）

（5）展示大厅接待量累计情况（可选当日、仅一周、当月、当年度）

（6）展示全市近一周、近一月、当年度标签人员和标签占比统计。

（7）展示标签人员和非标签人员受理效率。

（8）标签对象统计及实时流程状态。

（9）展示未来办证高峰期趋势预测信息。根据历史一周内受理量与历史预约量的差值情况计算方差值或乖离率，再根据当前三天内预约数据情况计算预测未来三日后受理量趋势变化，提前预测感知高峰期（算法公式待定）。

（10）根据市局PGIS地图实时调取各大厅监控。

配置管理

系统配置管理员为总队民警。

单位及专管员配置为总队和区县局出入境民警。

大厅配置

（1）新建和管理大厅

可新建、修改、删除出入境大厅、派出所通办窗口、自助机等多类窗口，可配置大厅名称、所属区域、地点（标准地址或点位上图）、值班电话、可办业务等。

（2）时间及预约量配置

按照单个大厅控制总量，自动分配到每个小时时段，中午时段按照日常时段的60%自动配置。

建立配置模板功能，用户配置可按大厅、日期、时段将预约数量快速复制。

支持节假日配置功能。

办事指引配置

按照办证类别、人员属性拆分办事指引，具体详见“指引推送”一节。指引中办理时间、办理地点、申请材料、办理流程、收费标准等信息实现可视化配置。

人员标签和业务类别配置

建立可视化规则配置界面，管理员可对采集界面、核查接口返回字段，进行可视化条件配置，并定义标签名称。参照身份核查-核查内容-无需提醒的消息内容打标。

消息提醒配置

为适应政策调整，实现可编辑消息（短信端+小程序端）提醒内容。

出入境单位及专管员配置

建立出入境单位管理配置增、删、改功能。

（1）程序定时向统一版请求商务备案单位、邀请接待外国人单位的单位信息和专管员信息。（2）为满足统一版中无管理落点的单位配置，建立单位及专管员信息批量导入功能。

常用申请人数量配置

可配置互联网端申请人可绑定的常用申请人的数量，并告知申请人。

系统界面

外国人功能板块设计中英双语界面。

警快办现有功能改造

根据业务工作要求，对住宿登记、单位管理等功能进行升级改造。

系统接口

全国出入境管理信息系统

（1）查询类接口

涉及的查询类接口主要包括：

省级常住人口查询接口；

全国人口库查询接口；

国家工作人员查询接口；

办证进度查询接口；

证件查询接口；

填表机查询接口；

生成业务编号接口；

速递信息查询接口；

境外人员临住信息查询接口；

制证照片适配查询接口；

其他必要接口。

（2）收费类接口

涉及的收费类接口主要用于微信端收费支付，主要包括如下：

缴费信息查询接口；

缴费确认接口；

收退费接口；

其他必要接口。

（3）核查类接口

涉及需开发对接联调的核查类接口，包括但不限于：

常住人口核查接口；

重复办证核查接口；

证件信息核查（各类）接口；

法定不准出境人员核查接口；

重复申请核查接口；

在逃人员办证核查接口；

不准入境人员核查接口

有无撤销申请记录；

是否为异地户籍人员；

境外人员住宿登记核查；

商务单位基本信息查询；

涉外单位基本信息查询；

其他必要接口。

（4）信息入库类接口

开发信息入库类接口，包括：

预约信息入库接口；

申请信息入库接口；

临住信息入库接口；

制证相片质检接口；

申请人相片入库接口。

其他必要接口。

国家移民局境外人员身份认证系统

境外人员实证认证接口；

境外人员实名认证接口；

境外人员实人认证接口。

重庆出入境数据综合应用系统

出入境大数据人员预警核查接口。

邮政快递系统

EMS快递物流接口。

财政非税收入收缴系统

缴款订单接口；

查询开票信息接口。

一照通用系统

群众在办理户政、出入境、车驾管等各类业务证件时，由于不同业务系统对照片的尺寸、背景等要求差异显著，导致业务办理过程中不得不反复拍照，无法实现一次拍照多次使用的便捷目标。这不仅大大降低了办事效率，影响了群众的办事体验，还增加了群众的经济负担。

为应对这一挑战，国家已经制定了《国务院关于加快推进“一网通办”的指导意见》等政策文件，核心目的在于加速推动政务信息系统的一体化与资源共享，力促实现民众办事“最多跑一次”乃至“零跑腿”的目标。

本次应用建设照片证照手机拍微应用、统一照片库、多拍优选和标准人像数据驾驶舱。

证照手机拍微应用将为一般民众提供自助照片采集及下载服务。

统一照片库汇聚各业务系统中的人像照片并进行处理、检测形成标准人像照片库，同时通过接口封装共享和应用平台共享对公安内部各部门提供标准人像照片的共享以实现政府服务的效率提高。标准人像数据驾驶舱将显示各系统的运行态势为领导决策提供第一手数据支持。

多拍优选功能，包括拍照模式、裁切界面、人工修图界面和多策略界面。其中，拍照模式提供灵活的拍摄方式，裁切界面支持精确的图像裁切，人工修图界面允许进行细致的图像调整，多策略界面则提供多种处理策略供用户选择。该系统功能丰富，操作便捷，能够满足多种场景下的照片拍摄、处理和管理需求。

标准人像数据驾驶舱对系统的各项关键指标以图标和数字的方式进行呈现，全面展示平台运行的态势。

业务流向图

图 67业务流向图

功能设计

照片库

公安各渠道上传出入境、交管、户政业务制证照片生成的母片、制证照片及参数将存储于照片库之中。照片库中的所有照片将存储于专用的对象存储服务器中，照片参数数据存储与专用数据库中。

母片库

建立母片库，公安各照相渠道获取的人像照片原始数据及元数据（来源系统、获取时间、人员信息等）进行存储备用。

母片照片图像

采用微服务架构，照片图像和属性信息被设计为不同的服务或组件，存储来自户政、出入境业务系统母片图像。

多业务母片存储

存储户政和出入境业务系统母片属性信息，包括照片所有人、采集日期、采集单位、采集设备等数据。

终端设备编号记录

保存母片照片采集的对应终端设备编号。

采集时间记录

记录母片的采集时间信息。

行政区划记录

存储母片对应的行政区划信息。

增加记录

汇聚来自交警、户政、出入境业务系统的母片数据，包含图像和属性信息。

删除记录

提供按照用户指定条件删除母片记录。

查询记录

提供按照属性条件单或多组合条件的查询。

行政区划统计

按不同的行政区划对数据进行统计分析并展示。

采集时间统计

基于采集时间范围对数据进行统计分析，如按日、月、年等，以图表展示不同时间段的数据特征。

汇聚系统来源统计

针对数据的汇聚系统来源进行统计分析，了解各系统的数据分布情况。

设备编号统计

根据设备编号进行统计，可分析特定设备的数据情况，以图表呈现。

来源统计

对数据的不同来源进行统计分析，明确各来源的数据量占比等信息。

多维度组合统计

支持多个维度（如行政区划和采集时间）组合进行统计分析。

图表展示

将各维度统计分析的结果以多种图表（柱状图、折线图、饼图等）形式直观展现。

户政业务标准照片库

户政业务标准照片图像

采用微服务架构，照片图像和属性信息被设计为不同的服务或组件，存储来自户政业务标准图像，以及由母片生成的户政业务标准照片。

图像存储

存储户政业务标准图像。

属性信息存储

存储户政业务标准照片属性信息（终端设备编号、采集时间、行政区划、来源等）。

信息分离

将图像和属性信息分开设计服务/组件。

终端设备编号记录

保存照片采集的终端设备编号信息。

采集时间记录

记录照片的采集时间信息。

行政区划记录

记录照片对应的行政区划信息。

来源记录

记录照片的来源信息。

增加记录

汇聚来自户政业务系统的标准业务数据，包含图像和属性信息。

删除记录

提供按照用户指定条件删除记录。

查询记录

提供按照属性条件单或多组合条件的查询。

行政区划统计

按不同的行政区划对数据进行统计分析并展示。

采集时间统计

基于采集时间范围对数据进行统计分析，如按日、月、年等，以图表展示不同时间段的数据特征。

汇聚系统来源统计

针对数据的汇聚系统来源进行统计分析，了解各系统的数据分布情况。

设备编号统计

根据设备编号进行统计，可分析特定设备的数据情况，以图表呈现。

来源统计

对数据的不同来源进行统计分析，明确各来源的数据量占比等信息。

多维度组合统计

支持多个维度（如行政区划和采集时间）组合进行统计分析。

图表展示

将各维度统计分析的结果以多种图表（柱状图、折线图、饼图等）形式直观展现。

出入境业务标准照片库

出入境业务标准照片图像

采用微服务架构，照片图像和属性信息被设计为不同的服务或组件，存储来自出入境业务标准图像，以及由母片生成的出入境业务标准照片。

出入境图像存储

专门存储出入境业务标准图像。

属性信息存储

存储由母片生成的出入境业务标准照片属性信息。

终端设备编号存储

保存出入境照片采集时的终端设备编号。

采集时间存储

记录出入境照片的采集时间。

行政区划存储

存储出入境照片对应的行政区划信息。

来源信息存储

记录出入境照片的来源。

增加记录

汇聚来自出入境业务系统的标准业务数据，由来自母片生成的出入境业务标准照片，包含图像和属性信息。

删除记录

提供按照用户指定条件删除记录。

查询记录

提供按照属性条件单或多组合条件的查询。

行政区划统计

按不同的行政区划对数据进行统计分析并展示。

采集时间统计

基于采集时间范围对数据进行统计分析，如按日、月、年等，以图表展示不同时间段的数据特征。

汇聚系统来源统计

针对数据的汇聚系统来源进行统计分析，了解各系统的数据分布情况。

设备编号统计

根据设备编号进行统计，可分析特定设备的数据情况，以图表呈现。

来源统计

对数据的不同来源进行统计分析，明确各来源的数据量占比等信息。

多维度组合统计

支持多个维度（如行政区划和采集时间）组合进行统计分析。

图表展示

将各维度统计分析的结果以多种图表（柱状图、折线图、饼图等）形式直观展现。

交警业务标准照片库

交警业务标准照片图像

采用微服务架构，照片图像和属性信息被设计为不同的服务或组件，存储来自母片生成的交警业务标准照片。

交警业务图像存储

存储交警业务相关的图像。

属性信息存储

存储交警业务标准照片的属性信息（终端设备编号、采集时间、行政区划、来源等）

终端设备编号存储

对交警业务照片的终端设备编号进行存储。

采集时间存储

记录交警业务照片的采集时间信息。

行政区划存储

存储交警业务照片对应的行政区划信息。

来源存储

记录交警业务照片的来源信息.

增加记录

母片生成的交警业务标准照片，包含图像和属性信息。

删除记录

提供按照用户指定条件删除记录。

查询记录

提供按照属性条件单或多组合条件的查询。

行政区划统计

按不同的行政区划对数据进行统计分析并展示。

采集时间统计

基于采集时间范围对数据进行统计分析，如按日、月、年等，以图表展示不同时间段的数据特征。

汇聚系统来源统计

针对数据的汇聚系统来源进行统计分析，了解各系统的数据分布情况。

设备编号统计

根据设备编号进行统计，可分析特定设备的数据情况，以图表呈现。

来源统计

对数据的不同来源进行统计分析，明确各来源的数据量占比等信息。

多维度组合统计

支持多个维度（如行政区划和采集时间）组合进行统计分析。

图表展示

将各维度统计分析的结果以多种图表（柱状图、折线图、饼图等）形式直观展现0

照片采集网点及设备管理

采集设备管理

设备注册

实现全市照片采集设备的统一注册。为照片上传和管理提供依据。

设备批量添加

实现设备信息批量导入。支持通过excel导入设备信息。

编码记录

记录设备独有的设备编码信息。

类型标注

明确设备所属的设备类型。

型号登记

登记设备的具体型号。

区域划分

关联设备所在的行政区划。

责任明确

确定设备对应的责任单位。

信息整合

将这些设备信息整合到一个系统中供设备管理使用。

增加记录

实现前端采集设备信息的网页输入或导入。

删除记录

按照用户条件删除相关记录。

修改记录

按照用户条件修改相关记录。

查询记录

支持按照单位、类型、建设时间等条件的查询。

条件筛选

可按照单位、类型等条件进行数据筛选。

统计计算

基于筛选条件进行数据的统计分析，如数量统计、占比计算等。

图表生成

将统计分析的结果以图表形式展示，如柱状图、饼图、折线图等。

多图表支持

能根据不同的数据特点和分析目的提供多种合适的图表类型。

单位分析

专门针对单位相关的数据进行统计分析展示。

类型分析

重点对不同类型相关的数据进行统计分析展示。

打印设备管理

打印设备管理

对所有与系统相关联的打印设备进行统一管理。

设备查询

可根据设备编号、客户名称、网点名称等信息进行查询，方便快速定位特定的打印设备。

增加设备

在管理模块中添加新的打印设备信息，可能包括设备型号、设备连接方式、设备分辨率等基本信息。

删除设备

对系统中不再使用或出现故障无法修复的打印设备进行删除操作，删除前需确认以避免误操作。

修改设备信息

对已有的打印设备信息进行修改，例如设备的名称、所在位置、设备状态等信息。

采集网点管理

网点注册

实现全市采集网点的统一注册。

名称记录

准确记录采集网点的单位名称。

地址登记

登记采集网点的详细地址。

业务标注

明确该网点所支持的业务类型。

责任人明确

确定该网点的具体责任人。

电话关联

关联责任人的联系电话。

信息整合

将这些网点信息整合到一个系统中进行管理。

增加记录

实现前端采集网点信息的网页输入或导入。

删除记录

按照用户条件删除相关记录。

修改记录

按照用户条件修改相关记录。

查询记录

支持按照单位、地址等条件的查询。

统计分析

支持按照单位、业务支持类型等条件的统计分析，用图表方式展示。

数据可视化

系统关键指标

当日照片上传数据显示

以数字形式展示照片汇聚系统当日照片上传总数。

当日照片上传数据实时更新

实现系统实时或近实时更新上传总数。

当日照片上传数据获取

确保用户看到的是最新且准确的数据。

上传的采集终端数据可视化

以数字形式直观展示上传的采集终端总数。

上传的采集终端设备类型统计

分类统计不同类型采集终端（如自助照相机、手持相机等）的数量。

上传的采集终端设备分布统计

按区域、部门等维度统计采集终端的分布数量。

上传的采集终端实时数据更新

实时更新上传的采集终端总数以及各分类数据。

上传的采集终端历史数据对比

可查看不同时间段上传的采集终端总数进行对比分析。

上传的采集终端数据筛选分析

能根据设备类型、分布区域等条件筛选数据进行分析。

上传的采集终端数据导出

支持将采集终端总数及相关统计数据导出为报表（如 Excel格式）。

上传的采集终端异常信息提示

对长时间未上传数据的采集终端或异常设备进行提示。

总照片共享量数据数字显示

以数字形式展示照片汇聚系统的总照片共享量。

总照片共享量实时数据更新

实时更新总照片共享量的数据，让用户随时知晓最新情况。

总照片共享量数据一致性

确保展示的总照片共享量与系统实际记录的数据相符。

总照片共享量数据准确性保障

通过数据一致性等方式保持总照片共享量数据的准确性和可靠性。

总照片共享量关键指标展示

将总照片共享量作为关键指标展示给用户。

照片上传量上图

多级地图展示

展示市、区等多级静态地图，第一级为市地图，可点击进入下一级地市地图，再点击进入区县地图。

机构点位显示

在地图上以点位方式显示各机构单位。

数据轮播

轮播展示各单位的采集终端数和照片上传总量。

上传量关联

将机构单位的照片上传量与地图上的对应点位相关联展示。

地图交互

实现通过点击地图进行不同层级地图的切换展示。

照片来源统计数据

按类型统计

根据采集终端类型统计公安窗口、自助机、其他渠道人像照片数量

柱状图展示

以柱状图形式呈现统计数据。

排名显示

根据数量对不同渠道进行排名展示

多渠道涵盖

统计公安窗口、自助机渠道和其他渠道。

照片应用统计数据

调用统计

统计第三方对照片汇聚系统照片的下载情况。

饼图展示

以饼图形式呈现统计数据。

按证件类型

按照照片使用的证件类型进行分类统计。

复用数量显示

展示对外提供照片复用的数量

照片实时上传动态数据

实时展示

实时显示全市照片上传的相关信息。

单位信息显示

展示上传照片的单位信息。

终端信息展示

呈现上传照片的终端信息。

业务信息展示

显示业务系统名称、照片类型等业务相关信息。

上传时间显示

展示照片的上传时间。

人工强制通过标识

明确照片是否人工强制通过。

照片上传趋势数据

折线图展示

以折线图形式呈现照片上传总量。

时间选择

支持按月和周两种时间维度进行展示。

月总量展示

展示当年每个月的照片上传总量。

周总量展示

展示当月每周的照片上传总量。

日总量展示

展示当月每周日的照片上传总量。

照片上传总量排名数据

图形化展示

以图形化方式呈现数据。

排名筛选

筛选出照片上传量排名前十的单位。

单位罗列

将这些单位清晰罗列展示。

差异比较

方便直观比较各单位照片上传量差异。

采集终端情况统计数据

机构单位维度

以机构单位作为统计的主要衡量维度。

终端数量统计

统计各个机构单位接入的采集终端实际数量。

数据支撑

为分析和决策提供可靠的数据依据。

动态高级可视化

动态高级可视化

以动态、交互式、高清的图表进行数据可视化展示，支持实时数据更新和动画效果。

照片质检系统

人脸关键点定位算法

眼睛关键点定位数据

基于海量标注人脸照片数据进行机器学习，学习定位关键点眼睛数据。

眼睛关键点定位规则数据

根据定位关键点规则，生成人脸关键点定位规则数据。

眉毛关键点定位数据

基于海量标注人脸照片数据进行机器学习，学习定位关键点眉毛数据。

眉毛关键点定位规则数据

根据定位关键点规则，生成眉毛关键点定位规则数据。

鼻子关键点定位数据

基于海量标注人脸照片数据进行机器学习，学习定位关键点鼻子数据。

鼻子关键点定位规则数据

根据定位关键点规则，生成鼻子关键点定位规则数据。

嘴巴关键点定位数据

基于海量标注人脸照片数据进行机器学习，学习定位关键点嘴巴数据。

嘴巴关键点定位规则数据

根据定位关键点规则，生成嘴巴关键点定位规则数据。

人像解析算法

眼睛解析

实现对人脸多个关键点眼睛定位和区域解析。

眉毛解析

实现对人脸关键点眉毛定位和区域解析。

鼻子解析

实现对人脸关键点鼻子定位和区域解析。

嘴巴解析

实现对人脸关键点嘴巴定位和区域解析。

耳朵解析

实现对人脸关键点耳朵定位和区域解析。

图像自动调整算法

肤色样本收集

收集全球不同种族、性别、年龄段的肤色样本。

多样化覆盖

涵盖各种可能的肤色类型

标准化处理

对样本进行色彩校正、亮度调整、去噪等处理。

准确性保障

确保肤色数据的准确可靠。

一致性保持

使处理后的肤色数据保持一致。

数据建立

构建全面的肤色标准数据库。

提供依据

为人像照片肤色调整提供数据参考。

一致性保障

在不同光线条件下使照片色彩表现一致。

高质量呈现

实现高质量的色彩表现。

颜色调整算法

利用预设的肤色模型对预估皮肤区域进行检测，以实现人像的图像的颜色调整。

去高光算法

过计算匹配获得人脸除去头发、眼睛范围的皮肤区域。识别亮度差异，实现人像的图像调整。

图像的亮度和对比度数据

提供合格人像照片的图像的亮度和对比度数据，帮助算法确定整体的明暗程度和对比关系，以更好地调整颜色的表现。

人脸区域划分

将人脸划分为上下、左右等不同区域，以便分别进行亮度计算。

亮度计算

针对人脸的各个划分区域，计算其平均亮度值，通过图像像素的灰度值等数据进行计算。

局部过亮/过暗识别

根据亮度计算结果，设定亮度阈值，当区域亮度值高于或低于阈值时，判断该区域为过亮或过暗区域，例如，平均亮度值大于 200 视为过亮，小于 50 视为过暗。

照片背景替换算法

特征点自动检测

自动地检测出人脸上如眼睛、鼻子、嘴巴、轮廓等关键特征点。

特征点标记

对检测出的关键特征点进行清晰标记。

基准建立

将这些标记的特征点作为人脸识别的基础参考。

形状识别

基于关键点定位准确识别出人脸在照片中的形状。

大小确定

精确判断人脸在照片中的大小范围。

位置锁定

锁定人脸在照片中的具体位置。

区域分离启动

根据前面识别的人脸范围信息，启动人脸区域与背景的分离操作。

前景图像生成

通过分离操作得到仅含有人脸的清晰前景图像。

背景图像生成

同时得到去除人脸后的干净背景图像。

算法效率优化

对整个自动清理背景算法的运行效率进行优化，减少计算资源消耗和处理时。

快速人脸定位

在复杂图像环境中迅速锁定人脸所在大致区域。

多场景人脸检测

无论是强光、弱光还是复杂图案背景等场景，都能准确检测人脸。

头发丝边缘识别

精准识别头发丝的轮廓边缘，提高抠图精细度。

皮肤纹理保留

在抠图过程中保留皮肤的自然纹理，使抠出的人像更真实。

抗干扰边缘检测

减少环境因素对人脸边缘检测的干扰，确保边缘的准确性。

批量抠图处理

可以对多张包含人像的图像进行批量的抠图操作。

算法自适应调整

根据不同图像的特点，自动调整抠图算法的参数，以达到最佳效果。

标准底色提供

为不同公安政务业务（如身份证、护照、港澳通行证等）提供照片标准底色数据。

底色参数明确

明确各业务照片底色的颜色参数（如 RGB 值、色调、饱和度、亮度等）。

底色替换参考

作为底色背景替换时的标准颜色参考依据，确保照片底色符合业务要求。

多业务覆盖

涵盖多种政府业务，包括常见的证件办理业务等。

人物识别分离

利用图像处理技术自动识别并分离图像中的人物与原始背景。

背景移除

将人物从原始背景中移除，只保留人物主体。

新背景指定

允许用户指定新背景的颜色。

自动更换

实现将人物放置在新背景上，完成背景颜色的自动更换。

照片自动裁剪

等比例剪裁参数

给出等比例剪裁的具体比例范围。

头高度标准

根据业务不同，划分出头高度在照片中应占总高度的百分比范围，比如身份证业务头高度占比 25% - 30% 等。

两眼距离规范

明确两眼之间的距离占脸宽的比例，如护照业务两眼距离占脸宽的 30% - 35% 等。

头宽度界定

规定头宽度占照片宽度的合理比例区间，例如某些业务头宽度占照片宽度的 40% - 45%。

脸宽度指标

制定脸宽度在照片中占比的标准，像驾驶证业务脸宽度占照片宽度的 50% - 55%。

眼睛距下边缘距离限制

给出眼睛到照片下边缘的距离占照片高度的比例范围，如某业务此距离占比 35% - 40%。

头顶距上边缘距离

明确头顶到照片上边缘的距离占照片高度的百分比，例如占比 10% - 15%。

中心偏离度界定

对头部中心偏离照片中心的允许程度进行量化，如左右偏离不超过照片宽度的 5%，上下偏离不超过照片高度的 5%。

身份证照片裁剪标准

记录身份证照片裁剪标准。

出入境证件照片参见标准

出入境证件照片参见标准。

驾驶证相片裁剪标准

驾驶证相片裁剪标准。

标准文件依据

根据检测调整标准文件进行操作。

自动剪裁执行

对源图像进行自动剪裁处理。

目标图像生成

生成符合剪裁属性规定的目标图像。

质量检测算法

图像预处理

在利用技术分析前，对人像图像进行去噪、增强对比度等预处理操作，为后续分析提供清晰的图像基础。

机器学习算法选择

根据不同的人像特征提取需求，选择如卷积神经网络（CNN）等适合的机器学习算法，提高特征提取的准确性。

面部轮廓提取

通过算法识别并精确提取人脸的外部轮廓，包括下巴、额头、脸颊等部位的形状特征，如圆形、椭圆形、方形等不同的轮廓类型。

眼睛特征分析

对眼睛部分进行分析，提取眼睛的形状（如杏仁眼、圆眼等）、大小比例、眼角位置（上扬、下垂等）以及瞳孔颜色等特征。

鼻子特征分析

包括鼻子的形状（如鹰钩鼻、蒜头鼻等）、鼻梁高度、鼻翼宽度等方面的特征提取。

嘴巴特征提取

分析嘴巴的形状（如薄唇、厚唇等）、嘴角位置（上扬、下垂等）、唇部颜色等特征。

肤色识别

通过色彩空间转换等技术，准确识别出人皮肤的颜色，如白皙、小麦色、古铜色等不同的肤色类别。

头部姿态 - 正面检测

通过图像识别技术，检测人像头部是否正对镜头，判断是否为正面姿态，可设定一定的角度偏差范围（如左右偏差不超过 10 度）作为正面的判断标准。

头部姿态 - 侧面角度测量

精确测量头部向左右两侧转动的角度，以水平方向为基准，测量角度的变化范围，例如从 0 度（正面）到 90 度（完全侧面），并可细分不同的侧面角度区间，如 30 - 60 度为半侧面等。

头部姿态 - 俯仰角度计算

分析头部向上或向下的俯仰角度，以垂直方向为基准，计算出俯仰角度值，如向上仰起 30 度或向下低头 45 度等。

头部正面姿态分析

通过检测人脸左右对称特征点的位置关系等方式判断是否为正面姿态，例如对比双眼、双颊等特征点的位置偏差是否在设定范围内。

头部侧面角度分析

利用图像几何原理，计算人脸中轴线与图像中轴线的夹角来确定侧面角度，精确划分不同的侧面角度区间，如 0 - 30° 为轻度侧面等。

头部俯仰角度分析

依据人脸上特征点（如鼻尖、下巴）在垂直方向的位移变化与图像坐标结合，通过算法计算俯仰角度，并按角度范围分类，如 0 - 15° 为轻微仰头等。

特征库构建

将提取的各个特征按照一定的规则和数据结构进行整理和存储，构建成一个全面、准确的合格人像特征库，方便后续的数据查询和比对。

算法选择

根据相片的特点和筛选要求选择合适的图像处理算法和机器学习算法，如基于深度学习的图像分类算法等。

自动分析流程

按照设定的算法流程对相片进行逐张分析，计算特征值与预设标准进行对比。

闭眼检测 - 眼睛轮廓分析

提取眼睛外轮廓，计算轮廓缺失比例，当缺失比例超 30% 有闭眼倾向；分析上下眼睑重合度，重合超 70% 初步判断为闭眼。

闭眼检测 - 瞳孔特征判断

正常光照下，瞳孔被遮挡超 80% 且持续超 3 帧或瞳孔涣散程度超设定值判断为闭眼。

筛选结果统计

统计合格相片和不合格相片的数量、比例，生成筛选报告，展示整体相片质量的分布情况。

图片属性检测

对图片的文件和图像属性进行检测，如：文件名、文件类型、文件大小、创建时间、修改时间等。

人像部分大小检测 - 边界框计算

通过图像处理算法精准定位人像的边界框，计算边界框内像素的数量，以此来表示人像部分的大小，同时可与照片总像素数量相比得到比例数据。

人像部分大小检测 - 比例精度控制

在计算人像部分与照片整体比例时，精确到小数点后若干位（如后两位），提高比例数据的准确性。

头高范围计算 - 头顶点识别

运用图像识别技术中的特征点检测算法，准确识别出人像头顶点（如通过分析发际线特征来精确定位）。

头高范围计算 - 下巴点识别

利用面部轮廓识别算法，精确找到下巴点的位置，确保头高测量的准确性。

头高范围计算 - 距离测量精度

在计算头顶和下巴两点之间的垂直距离时，采用高精度的测量方法，如以像素为单位进行测量，并可根据需求转换为实际长度单位（如毫米）。

两眼距离测量 - 眼睛位置定位

使用基于深度学习的人脸关键点检测算法，准确识别左右眼的中心或瞳孔位置，确保位置数据的准确性。

两眼距离测量 - 距离测量稳定性

在测量两眼之间的水平距离时，保证在不同光照、角度等条件下测量结果的稳定性。

脸宽范围确定 - 人脸边缘检测

通过分析人脸的轮廓特征，采用多特征融合的方法（如肤色、纹理等特征）来确定人脸左右两侧的边缘点（如颧骨或耳朵附近），提高边缘点定位的准确性。

脸宽范围确定 - 宽度数据校准

对测量得到的脸宽数据进行校准，排除因头发、饰品等因素对脸宽测量造成的影响。

头顶距离检测 - 制证标准匹配

建立不同业务（如出入境、户政等）制证照片标准的数据库，将检测到的头顶距离与相应标准进行匹配，判断是否符合要求。

头顶距离检测 - 距离调整提示

当头顶距离不符合制证标准时，系统能够给出调整提示，如提示需要将人像向上或向下移动多少距离才能符合标准。

脸部属性检测数据

算法基于多标签分类的人像多属性识别方法，学习已标注的证件照人像样本，制作数据集并按照8：1：1分为训练集、测试集、验证集，对每个证件照人像样本生成脸部属性检测数据。

脸部属性检测

对处理完的照片进行脸部属性的检测，确保处理外出的照片符合制证规格。

背景属性检测数据

算法基于多标签分类的人像多属性识别方法，学习已标注的证件照人像样本，通过对处理完的照片进行背景属性（背景均匀，背景颜色，衣服与背景颜色的相似度检测 ）的学习，生成背景属性检测数据。

背景属性检测

对处理完的照片进行背景属性的检测，确保处理外出的照片符合制证规格。

眼镜检测数据

学习已标注的眼镜检测证件照人像样本，利用已标注的眼镜检测证件照人像样本，优化眼镜检测模型。基于学习到的模型，生成眼镜检测数据，如正样本（佩戴眼镜的人像）和负样本（未佩戴眼镜的人像），通过不断迭代学习和数据增强，提升眼镜检测模型在复杂场景下的识别能力和鲁棒性，供检测使用。

眼镜检测

按照相关规范，准确识别照片中人物是否佩戴眼镜，包括框架眼镜、太阳镜等类型。进一步分析眼镜的属性，如颜色、框架形状、镜片反光等，以判断其是否符合规范要求。基于眼镜检测结果和其他照片要素（如人脸清晰度、背景、光照等），综合评估照片是否满足制证规格或标准。

项链检测数据

学习已标注的项链证件照人像样本，生成项链检测数据，供检测使用。

学习标注样本：利用已标注的项链证件照人像样本，训练或优化项链检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，生成包含项链的正样本和不含项链的负样本数据，用于进一步的检测或评估。

提升检测性能：通过数据增强和模型迭代优化，提高项链检测模型在复杂场景下的识别能力和鲁棒性。

项链检测

对项链进行精准识别，确保检测后照片符合制证规格：

项链精准识别：利用先进的图像处理算法或机器学习模型，准确识别照片中人物佩戴的项链，包括其位置、形状、颜色等特征。

照片合规性验证：根据制证规格或标准，验证照片中项链的展示是否符合要求，如项链是否清晰可见、是否遮挡人脸关键部分、是否与背景形成良好对比等。

自动反馈与调整建议：对不符合规格的照片提供自动反馈，指出具体问题，并给出调整建议，以便用户重新拍摄或进行后期处理。

帽子检测数据

学习已标注的戴帽子证件照人像样本，生成帽子检测数据，供检测使用；

学习标注样本：利用已标注的戴帽子证件照人像样本，训练出能够准确识别帽子及其类型的检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，自动生成包含帽子的正样本和不含帽子的负样本数据，用于后续的帽子检测或模型评估。

提升检测性能：通过数据增强、模型优化等技术手段，提高帽子检测模型在复杂场景下的识别准确率和鲁棒性。

帽子检测

通过边缘检测差异，判断出帽子对人脸和头发的遮盖并进行图像分割，实现帽子的检测：

帽子检测：准确识别证件照中人物佩戴的帽子，无论其形状、大小或颜色如何。

遮盖分析：分析帽子对人脸和头发的遮盖程度，为后续处理提供重要信息。

图像分割：将检测到的帽子部分从原始图像中精确分割出来，生成不含帽子的清晰人脸图像或单独的帽子图像。

头饰检测数据

学习已标注的佩戴头饰证件照人像样本，生成头饰检测数据，供检测使用：

学习标注样本：利用已标注的佩戴头饰证件照人像样本，训练头饰检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，生成包含头饰的正样本和不含头饰的负样本数据，用于头饰检测任务。

头饰检测

进行是否佩戴头饰的检测，确保检测后的照片符合制证规格：

头饰佩戴检测：准确识别证件照中人物是否佩戴头饰，如头饰类型、颜色和材质。

合规性验证：根据制证规格要求，验证佩戴头饰的照片是否符合规定。

自动处理：对不符合规格的照片进行自动标记或处理，如提示用户重新拍摄。

耳机检测数据

学习已标注的佩戴耳机证件照人像样本，生成耳机检测数据，供检测使用：

学习标注样本：利用已标注的佩戴耳机证件照人像样本，训练耳机检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，生成包含耳机佩戴情况的正样本（佩戴耳机的照片）和负样本（未佩戴耳机的照片），用于耳机检测任务。

耳机检测

进行是否佩戴耳机的检测，确保检测后的照片符合制证规格：

耳机佩戴检测：准确识别证件照中人物是否佩戴耳机，如各种类型、颜色和样式的耳机。

合规性验证：根据制证规格要求，验证佩戴耳机的照片是否符合规定。

自动处理：对不符合规格的照片进行自动标记或处理，如提示用户重新拍摄等。

口罩检测数据

学习已标注的戴口罩证件照人像样本，生成口罩检测数据，供检测使用：

学习标注样本：利用已标注的戴口罩证件照人像样本，训练口罩佩戴检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，生成包含口罩佩戴情况的正样本（佩戴口罩的照片）和负样本（未佩戴口罩的照片），用于口罩佩戴检测任务。

口罩检测

进行是否佩戴口罩的检测，确保检测后的照片符合制证规格：

口罩佩戴检测：准确识别证件照中人物是否佩戴口罩，如不同颜色、样式和类型的口罩。

合规性验证：根据制证规格要求，验证佩戴口罩的照片是否符合规定。

自动处理：对不符合规格的照片进行自动标记或处理，如提示用户重新拍摄等。

人脸姿态检测数据

学习已标注的各类人脸姿态证件照人像样本，生成人脸姿态检测数据，供检测使用：

学习标注样本：利用已标注的包含各类人脸姿态（如正面、侧面、仰头、低头、旋转等）的证件照人像样本，训练人脸姿态检测模型。

生成检测数据：基于训练好的模型，生成包含多种人脸姿态的正样本和负样本（如果需要的话，例如特定姿态下的非人脸样本）的数据。

人脸姿态检测

对脸部侧转、身体扭曲、肩膀不平衡、抬手(异物）进行检测：

人脸姿态检测：准确识别照片中人脸的侧转程度，确保人脸正面朝向镜头，符合制证要求。

身体姿态检测：检测身体是否扭曲、肩膀是否平衡，以及是否存在抬手（或携带异物）等不符合规范的动作。

曝光检测

过先进的图像处理技术和算法，对图像进行全方位的曝光评估。深入分析高光、阴影、中间调等关键曝光区域，以提供精确的曝光参数调整建议

高光区域：识别图像中亮度过高的部分，评估是否存在过曝现象。

阴影区域：识别图像中亮度过低的部分，评估是否存在欠曝现象。

中间调：分析图像中亮度适中的区域，评估其细节保留和对比度。

目光检测数据

通过学习已标注的各类合格与不合格目光证件照人像样本，训练一个高效、准确的目光检测模型。该模型能够自动识别证件照中人像的目光方向、焦距、集中度等关键特征，并据此判断目光是否符合特定的合格标准（如直视镜头、无游离、聚焦清晰等）。

目光检测

对证件照中人物的目光方向进行精确检测，包括斜视、上视、下视及侧视等不符合制证规格的情况。通过先进的图像识别与处理技术，能够自动识别并标记出目光方向异常的照片，以确保最终生成的证件照符合严格的制证标准和规格要求。

检测账户管理

检测账户数据

对人工检测模块的用户进行建立账户数据，实现人工登录进行人工拍照质检。

检测账户管理

对人工检测模块的用户进行管理。

人工辅助检测

照片智能调整工具

提供调色和橡皮擦，方便快速调整照片。

智能檫除

通过人工智能模型，擦除掉选定区域物体后，根据擦除区域周边信息。可人工轻松修复照片瑕疵。

异常数据标注

对于检测出的异常数据，人工进行详细标注和说明。

人工照片审核留痕

记录每一张照片的检测过程，包括检测时间、检测结果以及任何修改历史。

照片检测流水

检测详细信息查看 - 照片查看

可对被检测照片进行放大、缩小、旋转操作查看细节。

检测详细信息查看 - 照片基础信息展示

展示照片文件大小、拍摄日期。

检测详细信息查看 - 检测结果展示

用醒目标识（合格绿色勾、不合格红色叉）显示总体检测结果。

检测详细信息查看 - 不合格原因分析

详细罗列分辨率过低、有遮挡物、色彩不符合标准等不合格原因。

多条件查询 - 日期查询

按时间段进行查询。

多条件查询 - 部门查询

根据不同的公安部门（如出入境部门、户籍部门等）筛选检测流水信息。

多条件查询 - 设备名称查询

依据拍摄设备的具体型号或名称查询相关照片检测流水。

多条件查询 - 照片类型查询

区分身份证、驾驶证等不同类型照片进行查询。

多条件查询 - 受理编号查询

通过系统分配的唯一受理编号精确查询对应照片检测流水。

多条件查询 - 身份证号码查询

按照被拍摄者身份证号码查询相关检测流水。

多条件查询 - 检测结果选项查询

可单独查询合格的检测流水或不合格的检测流水。

多条件查询 - 不合格原因查询

按特定不合格原因（如因分辨率不合格）查询检测流水。

多条件查询 - 特检原因查询

根据特殊检测的原因（如怀疑照片被篡改）进行查询。

多条件查询 - 耗时选项查询

按检测耗时的长短范围（如 0 - 10 秒、10 - 20 秒等）查询检测流水。

信息列表展示 - 部门展示

在信息列表中清晰呈现照片检测所属部门。

信息列表展示 - 设备名称展示

展示拍摄设备名称信息。

信息列表展示 - 照片类型展示

明确列出照片是属于哪种类型（如身份证、驾驶证等）。

信息列表展示 - 受理编号展示

展示系统分配的照片受理编号。

信息列表展示 - 身份证号码展示

显示被拍摄者身份证号码。

信息列表展示 - 上传时间展示

展示照片上传至系统的具体时间（精确到秒）。

信息列表展示 - 检测结果展示

以直观形式（如合格 / 不合格文字或图标）展示检测结果。

信息列表展示 - 检测结果文字描述展示

除了结果标识，还提供文字对检测结果进行说明。

信息列表展示 - 特检图片展示

展示因特殊检测而涉及的相关图片。

信息列表展示 - 特检原因展示

列出进行特殊检测的原因（如图像模糊需进一步分析）。

信息列表展示 - 耗时展示

展示照片检测过程所耗费的时间。

照片详情查看 - 部门查看

查看照片所属部门信息。

照片详情查看 - 设备名称查看

查看拍摄设备名称。

照片详情查看 - 照片类型查看

明确照片类型（如身份证、驾驶证等等）。

照片详情查看 - 受理编号查看

查看系统分配的照片受理编号。

照片详情查看 - 身份证号码查看

查看被拍摄者身份证号码。

照片详情查看 - 上传时间查看

查看照片上传至系统的精确时间。

照片详情查看 - 最终检测结果查看

查看照片的最终合格或不合格判定结果。

照片详情查看 - 特检图片查看

查看特殊检测相关的图片。

照片详情查看 - 特检原因查看

查看进行特殊检测的原因。

照片详情查看 - 策略名称查看

查看检测过程中所使用的策略名称（如高清策略、快速策略等）。

照片详情查看 - 相片大小查看

查看照片文件的大小（如以 KB 或 MB 为单位）。

照片详情查看 - 对应照片查看

查看处理后的照片。

照片详情查看 - 检测流水 - 质检模块名称查看

查看照片检测经过的每个质检模块的名称（如质检模块、照片入库模块等）。

照片详情查看 - 检测流水 - ·模块耗时查看

查看每个质检模块所耗费的时间。

照片详情查看 - 检测流水 - 检测结果查看

查看每个质检模块的检测结果（合格 / 不合格）。

照片详情查看 - 检测流水 - 检测结果文字描述查看

查看每个质检模块检测结果的文字说明。

检测标准管理

检测标准配置

为不同警种或用途配置相应的照片检测标准的 flt 文件，可按不同时期的不同标准对各检测项进行修改。

检测标准查询

可依据标准名称和客户名称进行查询，方便快速定位所需检测标准。

新增检测标准

在检测标准管理模块中通过填写基本信息表单（含照片用途、所属部门、检测模块、标准文件 flt 等）来增加新检测标准。

删除检测标准

管理员在模块中删除系统中的检测标准，删除前需确认以避免误操作。

图像属性

对以下图片属性进行质检，保证照片符合业务的照片规格需求：

- 文件大小

- 色彩位数

- DPI

- 灰度范围

- 平均亮度

- 图像宽

- 图像高

- 灰蒙

- 图像噪声

- 正向

- 曝光

- 光线均匀性

- 色彩A通道

- 色彩B通道

- 色彩L通道

- 高光

- 模糊度

- 眼睁闭

- 戴眼镜

- 眼睛正向

- 两眼间距

- 脸部类型

- 严重不合格1A通道

- 严重不合格1B通道

- 严重不合格1L通道

- 脸旋转

- 脸侧转

- 头俯昂

- 眼镜架框

- 眼镜片颜色深浅

- 镜片反光

- 眼睛被遮挡

- 红眼

- 表情自然

- 嘴巴闭合

- PS:磨皮

- PS:过度锐化

- 口罩检测阈值

- 头发遮挡住眉毛或眼睛面部被遮挡

- 相片规格不符合(非jpg格式)

- 相片规格不符合(大小不符)

- 相片规格不符合(有黑边)

- 相片规格不符合(长宽不符)

- 相片有多余物(数字、污点、文字)

- 相片背景杂物

- 相片背景非纯白

- 扫描相片

- 美颜相片

- 美颜相片

- 相片偏青色

- 相片偏红色

- 相片偏黄色

- 图像模糊

- 曝光过度

- 曝光不足

- 相片色彩失真

- 相片背光过强

- 相片光线亮度不均匀

- 脸部高光

- 涂改衣物颜色

- 脸偏左

- 脸偏右

- 坐姿不正-高低肩

- 图像边缘裁切缺陷

- 头部偏小

- 头部偏大

- 头部不居中(偏右)

- 头部不居中(偏左)

- 头部头顶距偏小

- 头部头顶距偏大

- 头部左歪

- 头部右歪

- 抬头

- 低头

- 眼睛未看镜头

- 闭眼眯眼

- 神态不自然

- 露齿

- 穿着制式服饰

- 衣领过低

- 衣领过高

- 佩戴帽子

- 佩戴围巾

- 佩戴头饰

- 佩戴项链

- 佩戴耳环

- 佩戴口罩

- 佩戴美瞳

- 头发遮挡耳朵

- 头发遮挡肩膀

- 头发遮挡眉毛

- 头发偏色-染发

- 头发遮挡脸

- 眼镜佩戴过低

- 粗框眼镜

- 有色镜片

- 镜片模糊

- 镜片反光

- 请上传特殊通道

- 黑白照片及非人像照片

- 请着深色衣服拍摄

- 相片背景是否纯净

- 相片中异物遮挡面部

- 肩膀过低

- 过度磨皮

- 涂口红

- 浓妆

- 镜框太粗

- 人像纹身

- 制式服装

- 人像变形

- 头像缺失

- 色彩异常

- 双眼瞳距

- 佩戴眼镜

裁剪属性

对找进行以下剪裁属性的剪检测，确保制证照片符合相应业务的制证照片要求：

中心偏离度

允许等比例缩放

两眼距离

脸宽(耳朵内侧)

头宽(耳朵外侧)

眼睛距上边沿

头高(头顶到下巴）

头顶距上边沿

肩部属性

对照片进行背包检测，确保制证照片符合相应业务的制证照片要求。

其他属性

对照片进行以下属性的剪检测，确保制证照片符合相应业务的制证照片要求：

项链检测

抬手检测

下载检测标准

在检测标准管理模块中可直接下载对应检测标准文件。

更新检测标准文件

通过上传新 flt 文件对检测标准的 flt 文件进行更新替换。

检测策略管理

检测策略配置

为不同警种配置检测流程和编号生成规则等，并可将特定策略应用到特定设备，且检测算法和流程可灵活配置，有可视化流程配置界面供操作人员高效配置策略。

策略查询

可通过策略名称、部门名称关键字进行查询，以便快速定位策略信息。

新增策略

在策略管理模块中通过填写基本信息表单（包含策略名、所属部门、设备类型、照片用途、受理编号规则、质检工位顺序、照片库、备注等，其中质检工位可灵活选择质检顺序如人工检测、一所检测、算法检测等）来增加新策略。

删除策略

管理员在模块中删除系统中的策略，删除前需确认以避免误操作。

修改策略

管理员通过策略管理模块对已有策略信息进行修改，可修改的信息包括所属部门、设备类型、照片用途、受理编号规则、质检工位顺序、照片库、备注等，质检工位可灵活选择质检顺序。

照片时效管理

出入境制证照片时效管理

采集照片时间不满足出入境业务时效要求的，将不允许照片复用。超过系统最长时效设置的照片将自动删除以防止非法复用及释放存储空间。

身份证制证照片时效管理

采集照片时间不满足治安业务时效要求的，将不允许照片复用。超过系统最长时效设置的照片将自动删除以防止非法复用及释放存储空间。

驾驶证制证照片时效管理

采集照片时间不满足交警业务时效要求的，将不允许照片复用。超过系统最长时效设置的照片将自动删除以防止非法复用及释放存储空间。

统计分析

照片上传情况统计

按时间维度进行统计

统计近一年每个月份的照片上传总量，以柱状图或者列表的方式展示。

按所属单位进行统计

以列表的方式展示各所属单位在指定的时间段内照片上传总量。

按所属机构进行统计

以列表的方式展示各所属机构在指定的时间段内的照片上传总量。

按采集终端类型进行统计

统计指定时间段内各采集终端类型的照片上传总量，以列表或者图形化的方式进行展示。

导出统计结果

将指定条件的统计结果输出excel文件。

照片复用统计

照片复用张数查询

可通过日期、单位、采集点、设备等条件查询公安网照片复用张数。

照片复用张数导出

将查询到的照片复用张数数据按需求导出。

复用率图形界面展示

提供图形界面展示公安网照片复用率统计信息。

各警种上传数饼状图

按日期选择展示各警种上传数的饼状图。

原图复用数饼状图

按日期选择展示原图和复用数对比的饼状图。

警种原图复用率柱状图

展示各警种对应原图及复用率的柱状图。

年度原图复用数线形图

展示年度原图和复用数趋势的线形图。

月度原图复用数柱状图

展示月度原图和复用数对比的柱状图。

检测异常情况统计

检测异常数据统计

对异常数据的数量、类型、发生时间、影响范围等进行详细统计。

检测异常数据分统计

根据测异常数据结果按照质检不通过类型进行分类统计。

系统管理

系统登录

管理员与操作员登录 - 登录页面展示

提供专门的登录页面，界面简洁且包含清晰的用户名和密码输入框以及登录按钮。

管理员与操作员登录 - 用户名密码校验

接收输入的用户名和密码与系统存储信息比对，确保安全性，防止密码泄露。

管理员与操作员登录 - 角色权限菜单展示

根据用户角色（管理员或操作员）在登录成功后展示相应权限的菜单，供用户操作。

账号操作 - 修改密码

在后台管理系统中，用户进入账号设置可修改密码，需验证原密码且新密码符合复杂度要求。

账号操作 - 退出登录

在后台管理系统中提供退出按钮，点击后清除登录状态相关信息。

后台接口认证

对后台接口进行认证，请求接口时需传递合法认证信息（如令牌），验证通过才可访问。

用户管理

后台人员信息

后台人员数据库实体表设计，用于保存后台使用人员的信息。

后台人员列表

列表查询列表展示当前用户有权限查看的后台人员列表。可以按照姓名、身份证号、手机号、角色权限、启用状态等多维度进行筛选，快速查询指定人员信息。

后台人员详情

可以查看人员基本信息、角色权限信息以及人员内容的修改信息。

后台人员新建

各级管理人员可以新建本层级和下级人员信息，自定义人员姓名、手机号、身份证号、固定电话、所属区划以及对应的角色信息。

后台人员编辑

支持对已建的后台人员信息进行调整。

后台人员启用/禁用

对人员状态进行启用/禁用，控制人员访问各平台。

后台人员删除

对已建人员进行删除。

启用/禁用

对人员状态进行启用/禁用，控制人员访问各平台。

用户查询

列表查询列表展示当前用户有权限查看的后台人员列表。可以按照姓名、身份证号、手机号、角色权限、启用状态等多维度进行筛选，快速查询指定人员信息。

角色管理

角色权限信息

角色权限数据库实体表设计，记录平台中涉及到的角色和对应的权限信息。

角色查询

允许管理员查看系统中所有的角色及其相关信息，管理员可以通过搜索关键字或其他过滤条件来查找特定角色。

角色新建

系统管理员可以新建角色信息，自定义角色名称、编码、角色说明、角色分类、拥有的权限等信息。

角色编辑

对已建角色信息进行调整。

角色启用/禁用

对角色进行启用/禁用，控制角色的应用。

角色删除

对已建角色进行删除。

机构管理

统一机构信息

存储全市统一组织机构信息

增加记录

支持管理员增加组织机构信息

删除记录

对组织机构内容进行删除。

修改记录

支持对已建的组织机构信息进行调整。

查询字典

支持按照组织机构名称进行查询

字典管理

字典信息

本系统的字典信息

增加记录

支持管理员增加字典项

删除记录

对字典项内容进行删除。

修改记录

支持对已建的字典项信息进行调整。

查询字典

支持按照字典名称进行查询

日志管理

管理员操作日志

记录管理员用户操作后台的日志。

管理员操作日志记录新增

实现将管理员用户的后台操作行为记录到管理员操作日志中

管理员操作日志记录查询

实现管理员操作日志按照人员、时间和类型的查询

用户操作日志记录

记录用户关键操作日志信息

用户操作日志记录新增

实现将用户的前端操作行为记录到用户操作日志中

用户操作日志记录查询

实现用户操作日志按照人员、时间和类型的查询

用户登录日志记录

记录用户的登录日志信息，含姓名，登录IP等。

用户登录日志记录新增

实现将用户的登录操作行为记录到用户登录日志中

用户登录日志记录查询

实现用户登录日志按照人员、时间和类型的查询

照片复用日志

记录每次调用照片复用的日志。

照片复用日志新增

实现将照片被复用操作行为记录到照片复用日志中

照片复用日志查询

按警种、部门、日期进行查询，展示照片复用日志。

照片下载日志

记录每次照片下载的日志。

照片下载记录新增

实现将照片被下载操作记录到照片下载记录日志中。

照片下载记录查询

按警种、部门、日期进行查询，展示照片下载日志。

停权管理

重复上传

按上传相片信息、身份证号码进行管理，对出现的短期内重复上传同一张照片的行为进行记录，支持设定停权禁传机制（按分钟、小时）进行账号锁定、解锁功能。

系统对接

对接公安部“一照通用”系统

获取访问令牌服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接获取访问令牌服务，通过令牌服务获取令牌，然后使用该令牌进行身份验证。

采集终端编码申请服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接采集终端编码申请服务接口获取采集终端的唯一编码。

照片数据报送服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接照片数据报送服务将照片上报至统一照片库。

母片质检服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接母片质检服务实现证件母片质检服务能力。

证件照片复用状态查询服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接证件照片复用状态查询服务实现证件照片复用状态查询服务。

共享应用回执获取复用照片服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接共享应用回执获取复用照片服务，实现证件照片查询服务。

身份信息获取照片数据服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接身份信息获取照片数据服务，为办证业务受理系统提供证件照片数据获取服务能力，警种业务系统在完成业务场景备案后，在设定场景下，按照警种业务闭环得到用户“知情、自愿”授权后，上传办理警种业务申请人的身份信息、场景信息和警种业务完成“知情、自愿”承诺信息，获取共享应用证件照片。"

证件照片复用反馈服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务警种应用接口规范（V2.0），开发对接证件照片复用反馈服，根据实际业务使用情况，进行复用情况反馈。

部级系统接口对接

对接全国公安出入境管理信息系统

对接全国公安出入境管理信息系统，实现将鉴定合格的入库相片导入出入境制证相片入库。

对接公安交通管理综合应用平台

对接公安交通管理综合应用平台，实现将鉴定合格的入库相片导入驾驶证制证相片入库。

市级系统接口对接

对接户政实有人口管理系统

对接户政实有人口管理系统，实现将鉴定合格的入库相片导入身份证制证相片入库。

前端一体机设备对接

照片缩略图查询服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务一体机接口规范（V1.0），开发对接照片缩略图查询服务接口实现在照片服务一体机中提供用户个人照片的查询能力。

照片应用授权服务

根据部里的“一照通用”系统照片服务一体机接口规范（V1.0），开发对接照片应用授权服务在照片服务一体机中提供用户个人照片应用授权能力，用户身份认证后，可对查询满足条件的最近3张证件照片进行应用授权操作，应用授权操作完成后获取照片共享应用回执。

共性服务

设备登录接口

通过账号、密码和相应的鉴权规则进行登录。调其他应用接口前，都需带上登录接口返回的鉴权码，当鉴权码失效时，需要重新调用登录接口。

照片上传接口

提供该接口给各采集端调用上传母片、合格的证件照片及相关信息。

图片下载接口

提供该接口给各采集端以及其他服务下载照片汇聚系统照片进行复用。根据身份证号码在照片汇聚系统中查询对应母片和合格证件照片，返回对应照片以及照片类型，上传时间。

图片复用接口

提供该接口给各第三方采集端及其他服务，根据不同的照片类型将复用的照片传入对应的出入境，户政，交管三警种业务系统

图片检测接口

各采集端可调用该接口进行不同标准的图片进行裁剪检测，检测合格返回合格的照片，检测不合格返回不合格原因。

照片打印接口

提供接口供第三方证件照打印机查询并获取申请人标准证件照片进行纸质照片的打印。

相片核检

人像比对预警服务

具有历史照片与上传照片的比对功能，相片上传阶段通过姓名、身份证号、上传相片与相片库历史相片进行人像比对，人像比对不通过时系统具备预警警示功能。

相片鉴逃服务

具有对接在逃人员信息系统进行人像比对，人像比对近似度高时系统具备预警警示功能。

公安前端电脑端照片采集软件

公安前端电脑端照片采集软件（多拍优选）为各公安网点线下拍照网点使用，软件安装在个人工照相网点的电脑中，模块兼容多种单反相机，具备友好的操作界面，可提供更加便捷的人工拍照服务。通过多拍优选模块和单反相机，可以实现人工照片采集、照片调整、照片上传功能。

模块主界面

模块可配置是否需要登录，若配置无须登录，则直接进入主界面。配置需要登陆，用户输入用户名和密码进行登录。

本地照片加载

工作人员可在界面点击本地照片，即可加载本地文件夹存储的照片，工作人员可选择相应的照片上传到模块中进行裁切检测。

历史照片查询

可根据账号查询照片库模块种该账号拍摄过的历史照片。

统计数据查询

可根据账号查询照片库模块中的统计数据。

检测标准设置

可查询照片库模块种的检测标准供用户选择，根据用户选的检测标准对拍摄的照片进行裁剪检测。

拍照模式

拍照功能可控制连接的相机拍摄当前人员的证件制证照片，界面可实时查看相机获取的现场视频流画面以完成拍照。拍摄完成的照片将根据模块部署网点的网络分别在政务外网和公安网的算法服务器中进行照片处理及检测。检测合格的照片将进入三警制证照片库（处理后照片）及照片库模块（母版照片）内保存。

常规拍照模式

常规拍照模式为最常用的人工照片拍摄模式，可以满住绝大多数人群的照片拍摄。

1.	在主界面点击拍照，进入拍照界面。

2.	提醒申请人整理好着装，端正坐姿后，工作人员在拍照界面点击拍照拍摄照片。

3.	工作人员可拍摄三张照片供申请人选择。

4.	工作人员可按上下键进行选择，选择申请人满意的照片，点击确认，模块将选定此照片并跳转到裁切界面，可进行自动裁切和手动裁切，裁切检测通过后，工作人员可点击上传，将照片上传到模块。

5.	如果照片检测不合格，工作人员可重新拍照或者进入手动裁切的页面进行微调，也可使用ps进行调整。

6.	上传完成可点击回执单打印按钮，打印包含照片编号的回执单给到申请人。

连续拍照模式

在申请人拍照不配合时例如小孩，可使用连拍模式，一次性抓拍多张供工作人员和申请人选择最佳照片。

1.	进入拍照界面，点击连拍模式进行拍照。

2.	此模式下可进行多张抓拍，最多可拍摄10张，拍摄张数可配置。

3.	工作人员可按上下键进行选择，选择申请人满意的照片，点击确认，模块将选定此照片并跳转到裁切界面，可进行自动裁切和手动裁切，裁切检测通过后，工作人员可点击上传，将照片上传到模块。

4.	如果照片检测不合格，工作人员可重新拍照或者进入手动裁切的页面进行微调，也可使用ps进行调整。

5.	上传完成可点击回执单打印按钮，打印包含照片编号的回执单给到申请人。

重拍模式

当拍摄的照片都不满意时，可点击重拍按钮，重新进行拍摄。

裁切工具

部分拍摄的图片可能因肩膀露出比较少、有碎发等问题导致自动裁切无法裁切出符合标准的照片。工作人员可使用手动裁切进行微调。

进入手动裁切页面后，照片上会展示裁切范围框，工作人员可点击裁切增大或者裁切减小调整裁切框的大小。工作人员可点击选取裁切框，自行用鼠标选择相应的裁切区域。选择好裁切框大小后，工作人员可点击移动裁切框，拖动鼠标就可移动裁切框。同时模块还支持对照片进行顺时针旋转和逆时针旋转，

人工修改图模块

提供人工修图模块，实现对于拍摄的照片的人工修图调整，包括旋转、放大、缩小、对比度、亮度、锐度、颜色、橡皮擦等等功能。

多策略模块

提供多种策略进行裁切，并可供选择。方便快速对照片按照常用的照片规格进行裁切处理。

外国人拍照适配

模块针对白种人、黑种人肤色进行优化，防止人像照片拍摄时产生过曝或过暗影响制证照片的检测。可在模块勾选外国人拍照，并选择相应的外国人检测标准。针对外国人人像照片，模块将自动调色处理以满住检测需求。

相机SDK适配

对相机厂家提供的拍照控制SDK（Software Development Kit）进行适配，以实现电脑端相机照相参数控制、视频流实时预览、照片数据传输等功能。实现尼康、佳能品牌主流单反相机的照片拍摄及控制功能。

回执打印模块

根据制证系统的要求生成照片回执，对接打印机进行回执打印。

照片库模块对接

对接照片库模块，实现鉴权、原图上传、照片上传、照片下载。

模块配置

可对相机、打印机硬件进行各类参数的配置。

相机配置

可配置对应的相机类型、摄像头序号、相机型号等。

打印机配置

可配置打印机名称、打印模板文件、打印机类型等。用于实现回执单打印。

公安前端采集相片上传插件

对不具备改造条件无法切换公安前端电脑端照片采集软件的，基于充分利旧原则。以减少民警工作负担、减少学习成本为初衷，通过插件上传形式平滑切入现有业务模式。

插件支持在现用采集软件基础上，安装客户端插件版，无感上传原始照片、母片、当前警种业务照片。具有不改变使用习惯、不增加民警负担的特点。

本地照片加载

工作人员可在插件界面设定照片采集软件的原始相片、母片、业务相片、母片保存路径，即可完成上传插件的设置。原始相片、母片、业务相片的文件名称需以身份证号码。

便民开具系统

为贯彻落实市局党委关于民生警务相关工作要求，在充分考虑信息安全、流程合规的前提下，基于公安大数据，汇聚出具便民证明所需信息，拓展便民证明出具渠道，以互联网微服务、派出所自助服务等多渠道实现便民证明标准化出具，达到“服务快速响应、操作简单高效、证明标准合规”的目标，让数据多跑腿，让群众少跑路，降低市民办事成本。

现场受理

经办民警可以受理群众线下的便民证明开具申请，在办理时受理类型分为“便民记录证明”、“便民记录查询告知函”两种类型。

“便民记录证明”类型：属于个人申请。申请页面主要包括：申请人信息、邮寄信息、受理单位信息等。

“便民记录查询告知函”类型：属于单位申请。申请页面主要包括：单位信息、被查询对象、邮寄信息、受理单位信息等。

个人申请

（1）提供申请页面实现信息填报，如居民身份证、姓名，为方便用户使用，系统自动带入相关信息；

（2）提供资料收集附件功能，申请人提交的材料，材料齐全的，予以受理；材料不全的，一次性告知应当补充的材料清单；

（3）如果前期已经办理过该业务，系统能自动判断是否办理完结，如果未完结，则不能办理。

包含功能点：

证件类型：身份证证件类型申请、护照证件类型申请、台湾居民来往大陆证件类型申请、港澳台居民居住证证件类型申请、永久居留证证件类型申请、居民户口簿证件类型申请；

人员类别：内地居民人员申请、港澳台居民人员申请、外籍人员申请、定居国外中国公民人员申请

个人信息：申请人性别、申请人联系电话、群众邮寄信息控制、申请人居住证号控制、户籍地址控制、申请人证件号码、申请人姓名、申请人国籍/地区控制、申请事由、受理单位自动填充、现居地址信息自动填充、收件人电话、个人便民证明信息查询起止日期。

委托申请

个人可以查询本人申请记录，也可以委托他人代为查询，受托人应当具有完全民事行为能力。受托人需现场核验身份，经审核人证相符、申请材料齐全的,予以受理;材料不全的,受托人应当按照受理机关提供的材料清单及时进行补充，否则不予受理。

受托人需要提供受托人证件类型、受托人证件号码、受托人姓名、受托人性别、受托人联系电话、受托人与委托人关系、委托原因、受托人数字照片等信息。

包含功能点：受托人证件类型、受托人证件号码、受托人姓名、受托人性别、受托人联系电话、受托人与委托人关系、委托原因、受托人数字照片上传、受托人附件信息上传等。

单位申请

（1）提供申请页面实现信息填报，如居民身份证、姓名，系统自动带入相关信息方便用户使用；

（2）提供资料收集附件功能，申请人提交的材料，材料齐全的，予以受理；材料不全的，一次性告知应当补充的材料清单；

（3）提供多人信息同时录入、删除、查看等功能，方便一起受理；

（4）提供单次查询人数不能超过100人；若超过100人，应以每100人为单位拆分为多次办理登记

包含功能点：

单位信息：统一社会信用代码、单位所在地、单位名称、单位责任人姓名、责任人证件号码、责任人证件类型、责任人人员类别、申请事由、责任人联系电话、受理单位填报。

经办人信息：经办人电话号码、经办人姓名、经办人证件号码、经办人证件类型、单位申请登记待附件信息、待查询人信息录入、受理系统查询起止时间控制。

待办信息

待办信息面板

当经办民警提交完受理申请过后，系统根据录入信息自动进行后台查询，查询结果数据将在待办信息面板展示，并可快速跳转至详情结果页面，便于经办民警办理。待办信息列表主要包含个人基本信息、申请信息、受理信息、进程状态、邮寄信息等。

待办信息面板将同时展示现场受理或第三方渠道调用系统接口发送的便民证明查询申请信息。

面板功能点：

面板信息：待办信息列表基本信息、待办信息列表申请信息、待办信息列表受理信息、待办信息列表进程状态、待办信息列表邮寄信息；

面板查询数据：待办信息公安部反馈状态筛选、待办信息业务状态筛选、待办信息受理渠道筛选、待办信息受理证明类型筛选、待办信息受理人信息查询、待办列表跳转公安部查询便民证明、待办列表筛选条件重置、待办信息查看详情跳转、待办信息公安部办理状态查询、待办信息结束办理、待办信息列表翻页查询、待办信息列表总数统计。

便民证明查询

（1）向本地发送服务查询是否有违法记录，同时进行展示，提供给民警研判；

（2）向公安部发送服务查询，同时将公安部的信息进行展示，提供给民警研判。

（3）通过申请人证件号和单位社会信用代码，查询指定时间期限内历次办理情况，查询结果为该申请人历次办理情况的列表。

（4）查询结果通过刑事侦查局便民记录信息系统给出的页面展示。

对于查询时间，若明确指定，则查询指定时间期限内的办理状态或历次办理情况。若未指定：

1）未指定起始日期，则默认为2013年1月1日；

2）未指定截止日期，则默认为今天。

包含功能点：

查询功能点：查询结果详情面板、自动查询本地治安数据核验、自动查询本地警综数据核验、自动查询本地监所数据核验、自动查询本地全国在逃数据核验、个人查询公安部平台数据结果、个人查询人工研判核查、个人查询公安部历史结果查询、便民证明单位查询展示面板、便民证明单位公安部数据申请详情、便民证明单位本地查询、受理单位公安部历史结果查询、受理单位查询附件列表

证明开具

通过待办信息菜单，查询结果详情按钮处理证明申请。查询结果详情包含本地记录查询结果，本地历史查询开具证明结果以及公安部的对应页面链接，经办民警可点击对应的公安部查询结果地址，根据温馨提示的指引综合本地结果进行判断，办理相关的文书。主要包含记录证明或告知函、不予出具回执、申请书、受理回执、核查清单等

在查询结果详情页面，可以查看公安部结果、历史查询结果、附件列表等信息，据温馨提示的指引综合本地结果进行判断，办理相关的文书。

以开具证明为例：若本地系统无查询记录，公安部无违法记录，可出具证明。点击记录证明，将跳转当前需要处理的证明界面。该界面将展示证明描述，证明序列号，手工完善证明描述，签章。签章时将调用电子签章功能给证明盖章，同时调用公安部接口生成一网通二维码。

办理证明完成后，会弹出公安部反馈界面，可将办理情况反馈至公安部。同时还可以根据需要进行证明下载、打印操作。

若未在弹出窗口反馈办理情况至公安部，可在待办信息数据列表，再次点击【公安部办理状态查询】，将打开跳转到公安部办理状态查询页面，可以查看公安部中该条申请的状态，提供给经办民警参考。

便民记录证明

受理民警根据全国大数据记录信息系统常规记录查询结果和本地信息资源查询结果开展研判后出具相关证明文件；根据便民证明模版实现信息自动填充并提供纠错功能；提供派出所印章盖章功能；根据模版打印便民证明记录（出具的证明文件上应打印记录查询编号和二维码）；提供证明审批管理功能(包含内容预览、审核、核验)；实现公安部数据与本地数据一致的检验能力（如公安部与本地均没有违法记录时，才能开具证明，否则不能提交打印）；提供证明文书扫码验真功能可防止证明伪造、篡改；同时界面弹出窗口，可向公安部提交反馈开具便民记录证明结果。

不予出具便民记录证明通知书

向申请人开具符合《不予出具便民记录证明通知书》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向部本地服务反馈《不予出具便民记录证明通知书》开具结果。

便民记录查询结果告知函

向申请人开具符合《便民记录查询结果告知函》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向公安部服务反馈《便民记录查询结果告知函》开具结果。

便民记录证明申请

向申请人开具符合《便民记录查询结果告知函》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向公安部服务反馈《便民记录查询结果告知函》开具结果。

复查意见表

向申请人开具符合《便民记录查询结果告知函》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向公安部服务反馈《便民记录查询结果告知函》开具结果。

不予出具便民记录证明通回执

向申请人开具符合《便民记录查询结果告知函》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向公安部服务反馈《便民记录查询结果告知函》开具结果。

便民记录受理回执

向申请人开具符合《便民记录查询结果告知函》；出具的证明文件上应打印便民记录查询编号和二维码；向公安部服务反馈《便民记录查询结果告知函》开具结果。

办结信息

办结信息面板

在办结信息面板可查看该受理单位线下完成签章证明列表数据。

面板功能点：办结信息列表基本信息、办结信息列表申请信息、办结信息列表受理信息、办结信息列表进程状态、办结信息列表邮寄信息；

办结面板操作：办结信息公安部反馈状态筛选、办结信息业务状态筛选、办结信息受理渠道筛选、办结信息受理证明类型筛选、办结信息受理人信息查询、办结信息筛选条件重置

便民证明办结操作

查看详情可展示查询本地记录及公安部记录详情；

预览文书可展示证明pdf，并可对其开具电子证明文书与证明材料进行打印、下载。

撤销文书下载可以撤销已经签的文书，转换成待办信息状态，同时给渝快办推送状态，并提醒受理民警重新处理。

异议处理针对已经办结的受理类型为【便民记录证明】的文书证明，有异议的，可以直接点击【异议处理】，弹出提交复查页面处理。

由于系统对接了刑事侦查局便民记录信息系统，本地的已开具的证明的结果需要上传到公安部系统，点击【上报公安部反馈】，在弹出的公安部页面填写反馈的相关信息。点击【公安部办理状态查询】，可查看公安部该条数据办理状态。

办结功能点：办结信息查看详情、办结信息预览文书、办结信息文书打印、办结信息文书下载、办结信息撤销文书下载、办结信息上报公安部反馈、办结信息公安部办理状态查询、办结信息列表翻页查询、办结信息列表总数统计、个人办结信息展示、个人查询公安部违法数据申请详情、个人查询公安部历史结果查询、受理单位查询展示、受理单位公安部违法数据申请详情、受理单位公安部历史结果查询。

异议处理

复查异议提交

异议处理菜单主要用于被查询对象认查询结果有异议的办理场景。向原受理单位提出复查申请，原受理单位应当及时开展复查。

包含功能点：异议处理申请编号、异议处理证件类型、异议处理证件号码、异议处理姓名、异议处理申请人电话、异议处理复查事由及依据、复查申请附件上传。

异议处理面板

异议处理面板用来展示当前登录用户有权限查看的异议处理历史数据。

包含功能点：

面板信息：异议处理申请人姓名、异议处理申请人证件类型、异议处理申请人证件号码、异议处理申请人联系电话、异议处理状态异议处理复查时间；

异议面板操作：异议处理复查状态筛选、异议处理证件号码查询、异议处理列表翻页查询、异议处理列表总数统计。

提交公安部复查

异议处理时需提供复查申请表，实现信息收集（含附件资料）；经复查，原查询结果无误的，受理单位应当向复查申请人书面开具《复查意见》；经复查，原查询结果有误的，应当向复查申请人开具《便民记录证明》。

包含功能点：异议处理提交公安部复查。

数据统计管理

为了各级民警在便民记录系统运行过程中，快速反映和分析民生数据特征，观察数据的本质和发展规律，方便不同的业务单位管理与决策。各级管理员可以通过数据统计功能项灵活查询统计。

数据统计模块分别为：个人申请数据统计面板和单位申请数据统计面板。主要在个人申请和单位申请两个维度展示以下信息，统计列表选择查看、公安部反馈状态、紧急状态、数据业务状态、数据受理渠道、申请人类别、申请日期区间、申请人证件号码等。同时为了便于民警数据统计，该模块可以根据数据查询筛选情况自主导出相应数据。

互联网功能

渝快办数据对接：提供接口接受渝快办提供的申请人数据、附件，并实现申请查询单。公安网与互联网数据交换服务开发(实现公安网与互联网的数据传输，确保数据的一致性和安全性)；敏感数据加密传输(对身份证等敏感数据进行加密，确保信息安全)。

渝快办理结果反馈：向渝快办提供办理结果信息，如窗口民警已经办理则向渝快办提供开具证明文书，居民可自动下载开具文书。

提供便民记录证明、提供不予出具便民记录证明通知书、提供便民记录查询结果告知函、提供便民记录证明申请、提供复查意见表、提供不予出具便民记录证明通回执、提供便民记录受理回执

数据治理

为实现便民记录查询需求，需要对跨部门各类数据进行清洗、转换、装载，实现数据治理。

首先实时或批量采集各种结构化、非结构化数据，以自动化的形式从源系统中提取数据。然后通过作业算子库治理提取出的数据：清洗，数据解码，单位转换、格式化、类型转换、生成码、增加时间戳、补充缺失数据；转换，记录级别转换、字段级别转换、数据变换、属性构造、数据规范化、数据规约、数据压缩、数据加密、数据脱敏。最后将数据换成一致的格式，并加载到分布式搜索分析引擎中。

治安数据治理

治安数据主要来源于市公安局治安管理总队。对接治安管理综合信息系统，采集作案规律违法记录、列管信息、列管依据、工作对象基本信息、处理方式等治安源数据，治理提取出治安总队工作对象数据。

包含数据：治理治安_工作对象基本信息数据、治理治安_常住人口数据、治理治安_暂住人口数据、治理治安_采集依据数据、治理治安_作案规律违法记录数据、治理治安_发函内容数据、治理治安_列管信息数据、治理治安_列管依据数据、治理治安_列管类别数据、治理治安_列管来源数据、治理治安_所在地行政区划数据、治理治安_乡镇街道数据、治理治安_道路街巷管理数据、治理治安_纳管信息数据、治理治安_吸毒行为数据、治理治安_处罚方式数据。

监所数据治理

监所源数据主要来源于市公安局监所管理总队。对接监管违法犯罪人员三期系统，采集监管人员基本信息、监管看守所出所登记表、监管单位信息表等监管源数据，治理提取出监管看守所处所人员数据。

包含数据：治理监管_人员基本信息数据、治理监管_看守所_出所登记表数据、治理监管_单位信息表数据、治理监管_特殊身份数据、治理监管_涉嫌刑事案件类别数据、治理监管_涉嫌治安案件类别数据、治理监管_职业信息表数据、治理监管_追诉漏罪数据、治理监管_出所确认数据、治理监管_投牢信息数据、治理监管_提押信息数据、治理监管_监管单位类型编码数据。

警综数据治理

警综源数据主要来源于市公安局警综平台，采集警综违法行为人信息数据、警综案事件基本信息数据、警综违法代码等源数据，治理提取出在警综平台各个模块登记过的人员数据。

包含数据：治理警综_违法行为人信息数据、治理警综_案事件基本信息数据、治理警综_违法代码数据、治理警综_字典表数据、治理警综_案事件相关人员身份数据、治理警综_公共字段信息数据、治理警综_人员使用服务标识号数据、治理警综_复议检察院数据、治理警综_共同犯罪犯罪嫌疑人数据、治理警综_登记审批数据、治理警综_侦查终结审批数据、治理警综_案事件督办数据。

刑总数据治理

刑总源数据主要来源于市公安局刑事侦查总队。对接刑总信息资源服务平台，采集全国在逃人员信息数据、在逃人员类型代码数据、违法代码数据、刑总犯罪嫌疑人到案状态等源数据，治理提取出刑侦案件中的人员数据。

包含数据：治理全国在逃人员信息数据、治理在逃人员类型代码数据、治理违法代码数据、治理刑总_犯罪嫌疑人到案状态数据、治理刑总_登记审批数据、治理刑总_公共字段信息登记数据、治理刑总_公共字段信息操作数据、治理刑总_信息来源数据、治理刑总_主办单位信息数据、治理刑总_个人描述信息数据、治理刑总_抓获信息数据、治理刑总_立案信息数据。

科信数据治理

科信源数据主要来源于市公安局科技信息化总队。科信治理后的科信数据主要用于办理过程中对接公安部数据、电子签章等。

包含数据：公安部申请二维码表数据、公安部日志上报表数据、证明申请提交内容表数据、申请记录表数据、派出所单位签章表数据、行政区划表数据、公安部日志上报记录表数据、反馈记录表数据、政治部同步信息表数据、国籍代码表数据、证明类型表数据、办理状态表数据、便民证明表。

政治部数据治理

政治部数据主要来源于市公安局政治部。政治部治理后的政治部相关数据作为维护民警用户数据、单位信息数据、考核时限的源数据。

包含数据：法定节假日表数据、警员信息表数据、单位信息表

全程管控

（1）提供全程管控登记申请人申请信息功能

调用公安部接口，实现个人申请信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（2）提供全程管控申请单位便民记录查询申请信息功能

调用公安部接口，实现单位申请信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（3）提供全程管控向部警综请求便民记录查询服务功能

调用公安部接口，实现便民记录查询服务信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（4）提供全程管控开具便民记录证明功能

调用公安部接口，实现开具的便民记录证明信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（5）提供全程管控开具不予开具便民记录证明通知书功能

调用公安部接口，实现开具的不予开具便民记录证明通知书信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（6）提供全程管控开具便民记录查询结果告知函功能

调用公安部接口，实现具的便民记录查询结果告知函信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（7）提供全程管控证明情况反馈至部警综备案功能

调用公安部接口，实现开具的《便民记录证明》数据、《不予开具便民记录证明通知书》或《便民记录查询结果告知函》的情况反馈信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（8）提供全程管控向部警综请求复查反馈服务功能

调用公安部接口，实现复查信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（9）提供全程管控个人申请证件号指定时间办理情况功能

调用公安部接口，实个人历史办理信息向公安部提交，由公安部记录登录。

（10）提供全程管控单位申请社会信用代码历次办理情况功能

调用公安部接口，实现单位历史办理信息向公安部提交，由公安部记录登录。

系统管理

用户列表面板

用户列表面板展示用户相关的所有信息，包含用户名数据、所属单位数据、警号数据、所属角色数据、是否激活等；同时可以根据用户信息筛选查询。

用户角色配置

根据业务需求，支持对不同用户设定不同的功能和数据操作权限，将业务系统的角色分为区县级管理员数据、派出所民警数据、社区民警数据、其他民警等。上一级角色可以在设置下辖民警用户的匹配角色，并控制该用户是否激活。

其他用户数据操作

提供用户新增数据、编辑数据、删除数据、查看管理；提供角色新增数据、编辑数据、删除数据、查看管理。全市组织数据、用户数据、权限数据的初始化。

单位管理

单位管理提供单位代码数据、单位名称的展示；同时用户可以在该功能模块进行单位数据的新增数据、编辑数据、删除，并控制该单位是否激活。

扩展功能

（1）提供通知公告，具备公告通知发布功能数据、公告通知编辑功能数据、公告通知提醒功能。

（2）提供法定节假日数据、休息日在系统中不计入工作日的办理时限。

（3）上级管理员可控制授予下级管理员的业务权限。

例如，区县派出所民警单位调整数据、新进民警的业务权限，由区县管理员控制。

（4）区县管理员可以为具体业务指定受理单位的功能。

（5）提供核查单延长考核计时功能，使用“核查单”后就自动进入核查信息板块，延长时计，按新的要求确认是否超期，同时要在渝快办、警快办通知申请人。

（6）提供市局统一认证接口对接功能。

（7）提供平台首页运维信息展示功能，包含运维电话数据、值班人等。

（8）提供互联网端快速查询公安部数据功能。由于向公安部请求数据时，需要存在受理人信息字段，且查询效率不固定；因此接收渝快办查询请求时，立刻向公安部平台查询数据。

（9）提供考核受理人更正功能，保证考核结果正确，线上申请经办人回溯为实际受理人。

（10）提供港澳台国籍代码编辑功能，适配公安部对港澳台国籍代码要求，后台可以自由配置港澳台国籍代码。

公安非税支付能力建设

功能设计

执收单位项目查询

用于查询执收单位可用的非税收入项目。若有遗漏，需要由执收单位提供文件依据向同级财政部门提出申请增加项目。执收单位编码和执收单位名称由国标系统提供，部门和单位业务管理系统导入使用。

订单申请

用于申请缴款订单，实时获取缴款码。缴款人可以凭缴款码在全国统一缴款渠道上缴款。

订单批量申请

异步接口，用于批量生成缴款订单。国标系统接收到批量数据后，实时返回接收成功信息，异步生成缴款码。部门和单位业务管理系统事后根据批次号查询缴款订单的生成情况。缴款人凭缴款码在全国统一缴款渠道上缴款。

取消订单

通过传递缴款码取消对应的缴款订单。已经缴款确认或者逾期的，不能进行取消操作。

按缴款码查询订单

部门和单位业务管理系统通过缴款码查询国标系统中的缴款订单。

批量申请结果查询

部门和单位业务管理系统通过批次号查询国标系统中批量产生的缴款订单情况。

订单状态查询

部门和单位业务管理系统通过缴款码查询国标系统中订单的状态，包括缴款状态、订单状态以及缴款日期时间情况。

财政银行对账结果查询

财政电子缴款通用接口与收单机构每日通过2555和5555报文核对交易流水（即原缴款确认明细），生成缴款确认明细数据。部门和单位业务管理系统可以通过此功能获取指定日期范围内的缴款确认明细数据，用于非税收入的再次对账、统计分析、电子退付等日常业务应用。

代扣协议查询

银行通过绿色通道报文将新增或者遗漏的代扣协议信息发送给国标系统，部门和单位业务管理系统通过16位执收单位编码来提取使用。代扣协议信息中包含缴款人姓名、身份证号码、合同编号、单位业务编号、付款人账号等敏感数据，部门和单位业务管理系统提取后国标系统要及时删除，数据库包括日志文件中不予留存。

银行代扣申请

异步接口，用于非税收入的批量代扣款业务。代扣款由部门和单位业务管理系统提起申请，国标系统批量生成缴款码后分别向签约扣款银行发起5604代扣报文。

银行代扣查询

约定扣款日期以后，部门和单位业务管理系统可以发起银行代扣查询，获取银行代扣款结果。

发布缴款确认

国标系统确认收款后，将根据执收单位编码配置的端口地址（部门和单位提供）实时发布缴款确认信息。部门和单位业务管理系统也可以主动发起订单状态查询，获取缴款状态。

单位电子签名原文模板查询

单位电子签名原文模板包括电子缴款书头部和票面信息，模板中部分数据值固定不能变更，部分数据需要单位业务系统使用缴款码向国标系统查询获取。

单位电子签名原文模板通常固定（仅当财政部更新电子缴款书头部和票面信息时调整），一次查询可以长期使用，单位业务系统要采用人工发起查询来获取，不能设计为自动逐次查询浪费系统资源，降低系统性能。

单位电子签名原文要素查询

单位业务系统进行电子签名前，要使用缴款码从国标系统查询电子缴款书部分数据值并完成签名原文模板中对应数据要素的赋值。

单位电子签名

单位业务系统用国标系统反馈和本系统已有的数据值更新电子签名原文模板中相应的数据要素，利用签名服务器进行电子签名，然后将结果反馈国标系统进行验签。

财政电子票据下载

单位业务系统可以通过缴款码查询下载合法的财政电子票据文件，自主实现预览、打印或者财政电子票据文件的拷贝和发送。

执收单位信息查询

单位业务系统可以通过执收单位编码查询国标系统中配置的执收单位名称、状态、财政票据领用证编号、预算单位编码、端口地址和依规指定的收款账户等信息。

收款银行查询

单位业务系统可以通过行政区划码查询同级财政部门非税收入财政专户信息，其中事业收入专户仅供专户管理的非税收入项目使用。

应用基于“三级治理中心”贯通方案

本应用后期如新增多跨流转事件将积极与三级治理中心对接，本次建设不涉及基层智治应用。

“法治·警快办”应用已与“渝快办”对接实现一件事一次办的业务办理。目前“渝快办”一件事一次办暂未通过三级治理中心进行业务协同流转，待“渝快办”支持通过三级治理中心进行业务协同后，本应用对公安牵头的姓名变更一件事、居住证办理（申领）一件事、合格标志一件事进行改造，对接三级城市运行治理中心，实现市公安局、区县公安局与各级相关部门、基层单位等业务事项打通、接收、共享，实现跨层级、跨部门的协同处置任务下达和处置后的反馈。“法治·警快办”与三级治理中心对接事项涉及如下：

| 序号 | 业务场景 | 具体事件 | 描述 | 融跨层级 | 融跨部门 | 两端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户政管理服务 | 姓名变更一件事 | 姓名变更一件事一次性办理居民身份证换领、变更更正姓名、经营性道路货物运输驾驶员从业资格证变更、个人基本信息变更(社会保险)、经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证变更、个人医保参保信息变更6个事项。 | 市/区县 | 市人社局、市交通局、市医保局 | 渝快办 |
| 2 | 户政管理服务 | 居住证办理（申领）一件事 | 居住证办理（申领）一件事一次性办理就业信息查询(营业执照、非企业法人、社会团体等开办信息)、社保参保缴费信息查询、房屋产权信息查询、居住证申领4个事项。 | 市/区县 | 市民政局、市人力社保局、市规划自然资源局、市市场监管局 | 渝快办 |
| 3 | 车驾管服务 | 合格标志一件事 | 合格标志一件事一次性办理核发免检车检验合格标志、机动车交强险查询、车船税查询3个事项。 | 市级 | 市税务局、市银保监局 | 渝快办 |

应用通过对接“三级治理中心”业务协同网关提供的能力组件功能和消息集成、接口集成、界面集成等集成服务，梳理数据目录、数据结构、数据流向，形成任务清单、事件清单、事项权责清单和预案关联事项清单，通过“三级治理中心”配置任务、事件、预案和事项，实现事件上报、流转、处置、结果反馈全流程闭环管理，相关业务协同流转贯通逻辑示意图如下：

图 68业务协同流转贯通逻辑示意图

（1）姓名变更一件事

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市人社局、市交通局、市医保局。市公安局办理居民身份证换领、变更更正姓名；市交通局办理经营性道路货物运输驾驶员从业资格证变更、经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证变更；市社保局办理个人基本信息变更(社会保险)；市医保局办理个人医保参保信息变更。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。具体流程如下图所示：

图 69姓名变更一件事闭环处置流程图

（2）居住证办理（申领）一件事

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市民政局、市人力社保局、市规划自然资源局、市市场监管局。市公安局办理居住证申领；市民政局、市市场监管局办理就业信息查询(营业执照、非企业法人、社会团体等开办信息)；市社保局办理社保参保缴费信息查询；市规划自然资源局办理房屋产权信息查询。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。具体流程如下图所示：

图 70居住证办理（申领）一件事闭环处置流程图

（3）合格标志一件事

群众通过渝快办提交办件申请，通过三级治理中心分发到市公安局、市税务局、市银保监局。市公安局办理核发免检车检验合格标志；市税务局办理车船税查询；市银保监局办理机动车交强险查询。办理完成后通过三级治理中心回传办件结果到渝快办反馈群众。具体流程如下图所示：

图 71合格标志一件事闭环处置流程图

应用通过渝快办发布方案

接入渝快办及通过渝快办发布相关要求

接入渝快办需按照《“渝快办”应用接入技术规范》要求执行，接入时主要考虑应用页面设计、功能完整性、交互性体验、统一身份认证、应用架构、应用安全、应用监控和应用稳定性等。

（一）应用页面设计

应用系统的名称、图标、简介必须和“渝快办”整体风格一致。

（二）功能完整性

应用申请上线前须通过开发商内部测试并提供相应的功能性测试报告，不允许出现页面无法打开、无法返回、无法退出、引起“渝快办”客户端崩溃等BUG。非极端弱网环境下，应用内容加载、页面的切换时间不应超过3秒。

（三）交互性体验

应用核心功能须在应用首页得到体现，非首次进入应用的用户应在1-2步操作中进入到应用核心功能，首次进入应用的用户应看到核心功能介绍或应用主要功能的流程指引。应用核心功能流程须完整，流程中不应存在任何断点，在页面没有数据或空白页面时应提供用户一个明确的操作指引，如新建数据按钮或返回上一级页面按钮。

应用内应有应用责任部门或应用服务商联系方式，应有详细的FAQ功能和操作指南。应用提醒不应使用开发人员的技术专业术语，如“数据库写入失败”等；应使用用户通俗易懂业务描述，如“创建成功”、“创建失败，请稍后再试”等。

（四）统一身份认证

应用须实现“渝快办”统一身份认证标准，打通与“渝快办”的互信互认，统一登录入口，原则上禁止应用内另行登录。具体请参考“渝快办”统一身份认证接入标准。

（五）应用架构

应用总体架构应高可用，避免单点风险。

系统应采用前后端分离设计，前端采用动静分离开发模式，静态资源（例如图片、JS文件、CSS文件）需要与容器类应用分离部署。

（六）应用安全

应用自身安全由应用责任部门和应用服务商负责。应用申请上线时，应用责任部门应出具由具备信息安全服务相关资质的第三方机构提供的安全评估报告。应用应全链路采用https协议进行加密传输。应用须满足“渝快办”应用接入安全规范。

（七）应用稳定性

申请上线应用，须根据业务情况进行峰值并发预估，压测要支持预估QPS峰值的3倍。

系统在压测情况下须达到以下稳定性指标标准，页面性能标准要求Android首屏页面完全加载小于等于3秒，iOS首屏页面完全加载小于等于3秒；前端JS异常次数为0；白屏出现率小于0.1%；前端资源加载异常次数为0；API调用成功率大于99.9%；接口峰值RT小于等于200毫秒，平均值100毫秒；峰值错误率（统计返回状态码非200）小于等于0.1%；首屏页面小于等于200k；对流量超限情况下自动触发限流或降级机制，保证系统主服务稳定。

（八）应用埋点

申请上线应用须接入“渝快办”应用埋点监控。“渝快办”应用埋点监控将采集申请上线应用的用户登陆信息、用户访问系统对应的“渝快办”应用编码和应用名称、用户访问系统日志等信息，同时将监控申请上线应用的前端页面首屏性能、JS Error、白屏以及资源加载异常等内容。具体内容参考“渝快办”H5离线包和小程序埋点接入规范。

（九）适老化及无障碍

适老化及无障碍要求按需提供网站端、移动端。

应用接入及发布方案

本应用以“渝快办”为统一入口，所有业务事项由“渝快办”通过三级治理中心流程到“法治·警快办”平台，然后由“法治·警快办”平台分发各项事务到各业务系统办理，事项办完后由“法治·警快办”平台通过三级治理中心反馈到“渝快办”。

“渝快办”主要为“法治·警快办”应用公众端，用户范围为公众、企业等用户，应用的车驾管服务、户政管理服务、出入境管理服务、治安管理服务等功能将向公众、企业开放，在渝快办发布，发布对接如下：

（1）免登录接口

通过用户映射，完成渝快办与“法治·警快办”用户互认，实现单点登录。

（2）导航栏接口

在“渝快办”导航栏显示“法治·警快办”系统入口，设置本系统导航栏显示名称。

应用通过渝快政发布方案

本次不涉及。

数据资源设计

数据资源建设规划

本应用通过IRS获取新生儿出生医学信息、不动产信息、结婚信息、离婚信息、企业信息等，通过数据治理，完善各警种业务库，新建人脸照片库。

本应用需要进行数据资源建库工作，主要涵盖以下几个方面：

（1）需求分析：明确数据资源建库的目标和需求，确定数据的来源、类型、规模和使用场景。

（2）数据模型设计：基于需求分析结果，设计合理的数据模型。

（3）数据整合与清洗：数据整合从多个数据源中提取、转换和加载数据到目标数据库中。同时进行数据清洗，去除重复、错误或无效的数据，确保数据的准确性和一致性。

（4）性能优化与测试：对数据库进行性能调优，提高数据查询和处理的效率。同时，进行系统的测试和验证，确保数据资源建库的功能和性能满足设计要求。

数据治理

数据资源采集与处理

（1）数据获取

主要是指收集各种数据的过程，通过人为沟通、系统对接、文件查找、资料翻阅等方式，收集需要普查的各种数据，以最大限度收集尽可能全的数据信息，收集过程中以收集全量数据为主。

（2）数据整理

数据收集过程完成之后，就是数据整理。改过程主要对收集到的数据进行分类整理，确定收集数据的所属类别和数据本身的数据类型，并且确定部分数据的所属机构，最后，还需要将文档、图片、视频、文字资料等区分开来。

（3）数据清洗

整理好的数据可能还存在大量冗余、重复的数据，因此需要进行数据清洗的工作。数据清洗主要将冗余、重复、无用的属性数据或者其他与本项目完全无关的信息数据剔除掉，只保留对本项目有效的数据。

（4）数据转换

数据清洗之后就要进行数据的转换。主要按照本项目设计的数据规范进行相应的数据转换，包括编码制定、存储规范化、数据结构化、数据格式转换等。

（5）数据整合

转换后的数据通常都是分散和杂乱无章的，需要进一步对数据进行整合。整合过程中除了按数据类别进行整合之外，还需要区分非结构化数据和结构化数据，这两部分的数据需要按照业务类别分别进行数据整合。

（6）数据结构化

整合后的非结构化数据如文件、视频、图像等按照数据对象存储的规范要求，完成数据对象存储，其余的数据都需要进行结构化处理以方便导入到结构化数据库中进行结构化的数据存储。按数据库设计好的各类数据表确定各类数据各个属性表头该填入数据内容。

数据标准化治理，旨在解决数据的不规范问题，完成大数据规模下的高效统一规范，提升各业务系统使用的数据资源质量。

数据清洗

数据清洗的主要任务是建立标准化的数据汇聚适配接入模式，按照提取、清洗、关联、比对、标识等规范流程进行转换处理，为上层的各类数据应用实现数据增值、数据准备、数据抽象。通过集成不同来源数据，对数据进行审查和校验，过滤不合规数据、删除重复数据、纠正错误数据、完成格式转换，并进行清洗和前后的数据一致性检查，保证清洗后数据集的质量。

标准化治理

立足于从全局制定各项数据标准内容，为数据标准提供录入、使用以及管理的功能，并具备全生命周期的数据标准管理能力。具体执行层面支持多元标准的制定，进行统一的管理，并提供相应的查询入口，方便用户快速的查找到相应的标准。同时提供维度编码、字段命名、数据项内容、数据项安全特征等多方位的映射管理和清洗处理能力。通过数据标准化工作执行，能够有效防止用语的混乱使用，进一步保障数据的质量和正确性，同时为后续的质量检查提供标准支撑。

（1）数据质量管理

数据质量管理方法通常包括确定数据质量要求，开展数据质量评估、解决数据质量和持续数据质量改进四个环节。

（2）数据标准管理

数据标准管理包括：根据数据平台、各数据来源方基础数据，业务数据的数据标准，统一管理数据标准，规范数据资源格式、命名的准确性和口径的一致性，数据标准管理包含以下能力：

标准生成：可按照业务领域、业务主题、信息分类、信息项等生成标准文档，支持导出为多种格式；

标准映射：可以将制定的标准与元数据管理中的资源进行关联映射，即实现数据标准的落地执行，维护标准与元数据之间的落地映射关系，包括元数据与数据标准的映射、元数据与数据质量的映射，以及数据标准和数据质量的映射，能提供在线的手工映射配置功能，并能对映射结果做页面展示；

变更查询：查询发布或废止的标准的历史变更轨迹；

映射查询：查询标准项与元数据之间的落地情况；

维护标准：对标准状态进行管理，包括增删改、审核、定版、发布、废止等；

标准版本查询：对发布状态的标准进行版本管理；

标准导出：按照当前系统中发布的最新标准或者选择版本来下载标准信息

通过统一的数据标准制定和发布，结合制度约束、系统控制等手段，实现组工系统大数据平台数据的完整性、有效性、一致性、规范性、开放性和共享性管理，为数据资源管理活动提供参考依据。

数据融合

将清洗后的中间结果数据按照一定的融合逻辑整合到一起，生成最终目标数据；再将新治理的数据与已治理数据的进行字段级融合、数据去重、数据排序。

数据库结构

图 72数据库结构图

企业和群众通过渝快办登录“法治·警快办”应用办理业务，并通过三级治理中心实现业务协同，最终形成“法治·警快办”业务数据库。同时将业务数据，及通过IRS系统从其他委办部门获取的结婚证信息、出生医学证明信息等“法治·警快办”应用所需的相关数据，经数据归集、治理后纳入公安局数据仓，形成本地人像比对专题库使用。

数据库建设内容

新建人脸照片库：包含人脸照片、照片的来源、采集日期、照片规格、所属业务、照片人员信息等数据。

通过IRS申请获得的数据资源需求目录

表 25申请获得的数据资源清单

| 序号 | 所需数据资源名称 | 所需数据项名称 | 数据提供方 | 共享方式 | 更新频率 | 所需数据场景及依据 | 所需数据是否在IRS上已有 | 是否已在IRS上申请 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿出生医学信息 | 新生儿姓名、性别、出生日期、母亲姓名、母亲国籍、母亲民族、母亲有效身份证号码父亲姓名、父亲国籍、父亲民族、父亲有效身份证号码电子出生医学证明 | 市卫健委 | 接口共享 | 实时 | 国内婚生婴儿出生登记，根据《中华人民共和国户口登记条例》、《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》相关政策文件，以及实际操作中的普遍做法，新生儿出生登记户口确实需要提供出生医学证明。出生医学证明是新生儿出生的法定医学证明，由具有助产技术服务资质的医疗保健机构签发。它包含了新生儿的基本信息，如姓名、性别、出生日期、出生地点、出生时的健康状况等，是新生儿身份的有效证明。 | 有重庆市卫生健康委员会提供的出生证明信息-接口 | 未申请 |
| 2 | 不动产信息 | 产权人姓名、产权人有效身份证号码、登记时间、不动产坐落不动产登记查询结果告知单 | 市规资局 | 接口共享 | 实时 | 购买成套住房落户，根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》及相关政策，重庆的户口迁移政策主要包括购房入户、投靠入户、务工经商入户、人才落户、学生落户等多种方式，在购房入户方面，确实购房者购买房屋并取得产权证且实际居住，才能入户。 | 已有重庆市规划和自然资源局提供的不动产登记信息核验 | 未申请 |
| 3 | 结婚信息 | 持证人姓名、男方姓名、男方有效身份证号码 女方姓名、女方有效身份证号码、电子结婚证 | 市民政局 | 接口共享 | 实时 | 夫妻投靠落户，根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，夫妻投靠落户在重庆确实需要提供结婚证作为必要的申请材料之一。 | 已有重庆市民政局提供的结婚登记数量-体征明细数据 | 未申请 |
| 4 | 离婚信息 | 持证人姓名、男方姓名、男方有效身份证号码 女方姓名、女方有效身份证号码、电子离婚证 | 市民政局 | 接口共享 | 实时 | 婚姻状况变更，根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，婚姻状况变更时需提供离婚证作为必要的申请材料之一。 | 已有重庆市民政局提供的离婚登记数量-体征明细数据 | 未申请 |
| 5 | 企业信息 | 企业名称、法定代表、统一社会信用代码 电子营业执照 | 市市场监管局 | 接口共享 | 实时 | 创业投资落户，依据文件根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，申请创业投资落户时需提供企业统一社会信用代码证书作为必要的申请材料之一。 | 已有重庆市市场监督管理局提供的共享平台-企业基本信息-接口 | 未申请 |
| 6 | 学历学位信息 | 学生名称、电子学历学位证 | 市教委 | 接口共享 | 实时 | 大中专毕业生回原籍落户，根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，大中专毕业生回原籍落户时需提供学历学位证书作为必要的申请材料之一。 | 已有重庆市大数据应用发展局提供的教育部-高校学籍-姓名及证件号码-接口 | 未申请 |
| 7 | 退役军人信息 | 退役军人姓名、退役军人有效身份证号码 | 市退役军人事务局 | 接口共享 | 实时 | 退役士兵安置落户，依据文件根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，申请退役士兵安置落户需提供《重庆市退役军人、无军籍职工及随调（迁）家属落户介绍信》，退役军人数据用于核对申请的身份是否满足申请的基本条件。 | 暂无 | 未申请 |
| 8 | 律师数据 | 律师姓名、律师有效身份证号码、律师状态 | 市司法局 | 接口共享 | 实时 | 查询诉讼当事人户籍信息，根据《重庆市公安局、重庆司法局关于进一步规范律师、基层法务工作者查询诉讼当事人户籍登记信息工作的通知》的要求，在本市注册的律师可申请查询诉讼当事人的户籍信息，因此律师数据、律所数据是用于核对申请人是否满足申请的基本条件。 | 已有重庆市司法局提供的律师执业证-接口 | 未申请 |
| 9 | 律所信息 | 律所名称、律师统一社会信用代码 | 市司法局 | 接口共享 | 实时 | 查询诉讼当事人户籍信息，根据《重庆市公安局、重庆司法局关于进一步规范律师、基层法务工作者查询诉讼当事人户籍登记信息工作的通知》的要求，在本市注册的律师可申请查询诉讼当事人的户籍信息，因此律师数据、律所数据是用于核对申请人是否满足申请的基本条件。 | 已有市司法局提供的律师律所设立业务表（许可） | 未申请 |
| 10 | 死亡信息 | 死亡人姓名、死亡人有效身份证号、死亡时间 | 市卫健委 | 接口共享 | 实时 | 国境内死亡注销户口，根据《重庆市户口居民身份证管理工作规范实施细则（试行）》和《重庆市户口迁移登记实施办法》及相关政策，申请死亡注销户口时，需提供死亡证明，通过死亡信息用于核对注销人的死亡信息。 | 已有重庆市卫生健康委员会提供的死亡人口信息-接口 | 未申请 |

应用本期需采集数据资源目录

本次不涉及新的外部数据采集。

应用产生数据资源目录

本应用产生数据主要为平台业务办理所涉及到的审批服务信息、办理时间、办理人员、办理结果等过程数据。

表 26应用产生的数据资源清单

| 序号 | 产生数据资源名称 | 数据项名称 | 共享方式 | 更新频率 | 是否在IRS上编目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户籍业务办件数据 | 申请人姓名,申请人身份证号,申请人手机号,办理人姓名,办理人身份证号,办理人手机号,与申请人关系 随迁人员姓名,随迁人员身份证号,与申请人关系 户籍相关信息证明文件 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 2 | 户籍业务非税收缴数据 | ID,业务编号,票据号码,申请类别,通知书号,缴款码,执收单位,缴费日期,缴款金额,退款金额,办证类别,中文姓名,英文姓名,性别,出生日期,出生地,身份证号,受理日期,资金性质,联系电话,缴费截止日期,是否过期作废,缴费状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 3 | 出入境业务办件数据 | 出境申请ID,人员ID,人员编号,业务编号,申请类别,办证类别,工作单位,职业,职务职称,联系电话,户口所在地,所属派出所,家庭住址,是否需特快专递,收件人,邮政编码,速递地址,是否需手机发送审批状况,手机号码,商务备案单位编号,商务备案单位名称,代办单位,本人简历,前往地,出境事由,定居事由,现持证件种类,现持证件号码,现持证件签发日期,现持证件有效期至,所办证件号码,所办签注/签证号码,受理单位,受理日期,受理人,审批单位, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 4 | 出入境业务非税收缴数据 | ID,业务编号,票据号码,申请类别,办证类别,中文姓名,英文姓名,性别,出生日期,出生地,身份证号,受理日期,受理单位,数据产生时间,金额,收费退费标志(1:收费,2:退费),票据打印标志 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 5 | 电子文件归档基本信息 | 档案基本信息id,全宗号,全宗名称,类别名称,类别号,归档年度,保管期限,是否移交市档案馆,室编档案号,管编档案号,归档模式,归档业务,业务编号,建档控制对象类型,控制对象关联ID,涉外单位ID | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 6 | 内地居民预约信息 | 业务编号,申请类别,办证类别,别名/曾用名,民族,婚姻状况,政治面貌,文化程度,工作单位,职业,职务职称,联系电话,户口所在地,所属派出所,家庭住址,是否需特快专递,收件人,邮政编码,速递地址,是否需手机发送审批状况,手机号码,商务备案单位编号,商务备案单位名称,代办单位,本人简历,前往地,出境事由,定居事由 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 7 | 外国人预约信息 | 业务编号,申请类别,申请事由,身份,前往地,证件内人数,外国人身份证号,境内联系电话,境外人员类别,入境口岸,入境日期,团体签证申请ID,现持证件种类,现持证件号码,所持证件有效期至,所持签证种类,所持签证入境次数,所持签证(居留许可)号码,所持签证(居留许可)签发日期,所持签证(居留许可)有效期至,所持签证(居留许可)签发机关,所持停留有效期至,所持居留许可事由,所持签证停留天数,所办证件号码 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 8 | 港澳台居民及华侨暂住网上登记信息 | 住宿人员登记ID,人员编号,人员ID,证件种类,证件号码,国家/地区,性别,出生日期,人员地域类别,英文姓,英文名,英文姓名,中文姓名,身份证,外国人办证ID,来源数据编号,数据来源,签证(注)种类,签证(注)号码,签证(注)停留有效期至,签发机关,入境日期,入境口岸,何处来,何处去,住宿日期,离开日期,房号,接待单位,临时住宿登记单位行政区划 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 9 | 外国人住宿网上登记信息 | 住宿人员登记ID,人员编号,人员ID,证件种类,证件号码,国家/地区,性别,出生日期,人员地域类别,英文姓,英文名,英文姓名,中文姓名,身份证,外国人办证ID,来源数据编号,数据来源,签证(注)种类,签证(注)号码,签证(注)停留有效期至,签发机关,入境日期,入境口岸,何处来,何处去 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 10 | 身份证明信息 | 姓名、性别、身份证号码、住址、年龄 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 11 | 驾驶人体检信息 | 身高、视力、 听力、上肢、下肢、躯干和颈部运动功能 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 12 | 驾驶证信息 | 驾驶证号、准驾车型、有效期起止、驾驶证状态 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 13 | 延期原因 | 服兵役、出国（境）等原因，驾驶证状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 14 | 违法信息 | 违法记录、强制措施 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 15 | 学习记录 | 满分、审验学习教育记录 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 16 | 驾驶人信息 | 身份证号、准驾车型等 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 17 | 体检信息 | 身高、视力、 听力、上肢、下肢、躯干和颈部运动功能 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 18 | 业务流水信息 | 业务流水号、费用明细、业务类型等 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 19 | 电子票据信息 | 费用金额、收费单位、缴费日期、缴费渠道等 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 20 | 养犬人信息、犬只信息 | 养犬人姓名、住址、身份证件及号码、国家或地区、户籍地址、年龄、智力及精神状态；单位养犬人统一社会信用代码、法人或者主要负责人的身份信息、管理人身份信息，养犬的合理用途；犬只种类、数量、犬只个体识别编码（代码）、犬只免疫日期及有效期、犬只名称、照片、特征、肩高、体重等 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 21 | 养犬人信息、违法事实信息 | 养犬人姓名、住址、身份证件及号码、国家或地区、户籍地址、年龄、智力及精神状态；单位养犬人统一社会信用代码、法人或者主要负责人的身份信息、管理人身份信息；违法事实；法规依据 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 22 | 犬只信息 | 捕杀时间、地点、捕杀犬只单位、犬只种类、犬尸处理单位、处理形式、狂犬病检验情况；受害人姓名、住址、治疗情况 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 23 | 报警人信息、警信息 | 报警时间、地点、报警人、警情事项 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 24 | 不文明养犬行为 | 宣传标题、内容、不文明养犬行为 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 25 | 亲属信息表 | 亲属唯一标标识,亲属姓名,亲属证件号码,亲属登录手机号,一类卡号,绑定手机号,绑定人姓名,银行预留手机号,银行卡机构,二类卡号,绑定手机号,账户余额,所属省份,绑定状态, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 26 | 商家监所绑定关系表 | 是否绑定,商家名称,商家唯一标识,商家法人姓名,商家法人手机号,商家对公账户卡号 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 27 | 商家信息 | 商家名称,商家唯一标识,商家法人姓名,商家法人手机号,商家对公账户卡号,监所名称,监所唯一标识,商品名称,商品单位,商品品牌,规格名称,商品库存,商品单价,商品图片,规格名称,规格价格,规格图片,规格状态,售卖状态,审核状态,商家库存,监所仓储库存,审核时间,审核人 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 28 | 被监管人信息 | 被监管人唯一标识,证件号码,下单监所,下单监区,下单监室,现金余额,现金结算状态,亲属余额,亲属姓名,亲属证件号码,亲属手机号,下单时间,下单商品,下单金额,下单商家,支付方式,订单状态,商品名称,商品单位,商品品牌,规格名称,规格价格,规格图片,规格状态,售卖状态,审核状态,商家库存,监所仓储库存,商家唯一标识 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 29 | 用户管理 | 用户账号,登录密码,用户姓名,身份证件类别,身份证件号码,绑定手机号码,人脸相片,人脸识别编码,注册时间,注册IP,最近一次登录时间,登录IP,人脸识别认证结果,账号状态, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 30 | 办案提讯预约信息 | 预约业务编号,办案人员姓名,办案人员性别,身份证号码,联系电话,提询证编号,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,提讯种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 31 | 律师会见预约信息 | 预约业务编号,律师姓名,律师性别,律师身份证号码,联系电话,律师执业机构,律师证号,辩护律师类型,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,会见种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 32 | 家属会见预约信息 | 预约业务编号,家属姓名,家属性别,家属身份证号码,联系电话,被监管人员姓名,被监管人员性别,被监管人员证件类型,被监管人员证件号码,监管场所名称,监管场所编号,探访原因,与被监管人员关系,预约会见日期,预约会见时段,预约申请时间,预约业务状态,是否办结,会见种类,预约撤销时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 33 | 预约审核信息 | 预约业务编号,预约业务状态,预约审核结果种类,时间安排,预约接收时间,预约审核办理时间,预约反馈时间,反馈签收时间,服务评价结果,服务评价时间,业务超时督办记录,督办时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 34 | 业务指南 | 编号,事项名称,事项内容,发布时间,发布人,更新时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 35 | 警务公开 | 编号,公开事项名称,警务公开内容,发布时间,发布人,更新时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 36 | 信息公示 | 编号,公示事项名称,公示内容,公示期,发布时间,发布人员,更新时间,撤销时间,删除时间, | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 37 | 居民身份信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子身份证 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 38 | 居民户口信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子户口簿 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 39 | 居住证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子居住证 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 40 | 行驶证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子行驶证 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 41 | 保安员证信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子保安员证 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 42 | 犬只信息 | 姓名,居民有效身份证号,电子犬证 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 43 | 微信小程序用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，小程序openid，小程序unionid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 44 | 微信公众号用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，公众号openid，公众号unionid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 45 | 支付宝小程序用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，小程序userid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 46 | 支付宝生活号用户信息表 | 姓名，身份号码，手机号，生活号userid，注册时间，用户状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 47 | 微信小程序认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 48 | 微信公众号认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 49 | 支付宝小程序认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 50 | 支付宝生活号认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 51 | 认证SDK认证记录表 | 姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 52 | 接入单位信息表 | 单位名称，单位简称，统一信用代码，代码证书，所在地区，管理员姓名，管理员手机号，管理员身份号码，管理员邮箱，单位状态，单位id | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 53 | 接入应用信息表 | 所属单位，应用名称，应用类型，所属级别，应用描述，单位经办人，经办人手机号，经办人邮箱，承建单位，应用负责人，负责人手机号，负责人邮箱，应用状态，应用账号，应用密钥 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 54 | 应用接入权限表 | 应用账号，认证模式权限，认证接入方式权限，并发权限，生效时间，到期时间，可用状态，推送权限，信息查询权限 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 55 | 数字身份根数据 | 数字身份根，证件类型，证件号，姓名，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 56 | 数字身份凭证数据 | 数字身份凭证，应用id，数字身份根，盐，创建时间，修改时间，凭证状态 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 57 | 接入方认证记录表 | 唯一id，认证流水号，认证应用id，接入应用id，姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，认证模式，接入模式，认证时间，创建时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 58 | 接入方认证记录图片 | 认证流水号，认证图片 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 59 | 链路认证记录 | 认证应用id，接入应用id，姓名，身份号码，认证结果，认证结果详细描述，认证流水号，链路流水号，比对分数，链路标识，认证时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 60 | 脱敏信息表 | 脱敏姓名，脱敏证件号，证件类型，数字身份根，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 61 | 明文信息表 | 姓名，证件号，证件类型，数字身份根，证件有效期起始日期，证件有效期截止日期，创建时间，修改时间，数据来源 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 62 | 人像图片信息 | 证件号，人像图片 | 数据实时归集 | 实时 | 已编目 |
| 63 | 人像特征值信息 | 数字身份根，人像特征值 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 64 | 风险事件记录表 | 风险类型，发生时间，风险等级，所述业务，所属应用，风险原因 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 65 | 风险事件详细数据表 | 认证数据，设备数据，人员数据，应用数据，单位数据，业务数据，所属风险 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |
| 66 | 风险处理记录表 | 处理时间，处理措施，处理结果，所属风险 | 数据实时归集 | 实时 | 未编目 |

能力组件设计

公安电子证照共享服务能力建设

户政电子印章管理功能

电子签章申请

电子签章申请登记

实现登记功能，采集申请人姓名，申请人身份证号，印章名称，印章密码等内容。

电子签章申请变更

实现变更功能，并记录变更前的历史信息，自动记录变更时间和操作变更的人。

电子签章申请注销

实现注销功能，注销的数据记录历史信息中，自动填写注销时间，操作注销人，需录入注销原因。

电子签章授权

分局可以对电子签章进行授权，授权后派出所才能使用。

电子签章申请组合查询功能

（1）按姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

（2）按身份证查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

（3）按印章使用单位查询

支持过滤一个或多个单位查询。

（4）按行政区划查询

支持过滤一个或多个区县查询。

（5）按采集时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

（6）查询结果列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（7）查询总数

可按多条件组合查询总数；

（8）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

（9）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

电子签章申请高级查询

可对多个字段内容进行高级查询，多个字段之间可以进行等于，不等于，大于，小于，为空等关系运算。

（1）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

（2）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

（3）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

（4）值为空查询

查询值为空的数据。

查看详情

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

电子签章授权信息

授权注销

分局可以对已授权的信息进行权限回收，回收权限后派出所对应的民警就无法使用章。

电子签章授权组合查询功能

（1）按授权人姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

（2）按授权人身份证查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

（3）按授权人单位查询

支持精确查询和模糊查询。

（4）按采集时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

（5）查询列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（6）查询总数

可按多条件组合查询总数；

（7）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

（8）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

电子签章授权高级查询

可对多个字段内容进行高级查询，多个字段之间可以进行等于，不等于，大于，小于，为空等关系运算。

（1）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

（2）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

（3）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

（4）值为空查询

查询值为空的数据。

查看详情

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

电子签章授权注销信息

电子签章授权注销组合查询功能支持以下操作：

（1）按授权人姓名查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询姓王的人为模糊查询。

（2）按授权人身份证查询

支持精确查询和模糊查询，比如查询500开头的身份证为模糊查询。

（3）按授权人单位查询

支持精确查询和模糊查询。

（4）按采集时间查询

支持按时间范围查询，需选择开始时间和结束时间。

（5）查询列表展现及翻页

可按多条件组合查询并返回数据列表，支持翻页查询；

（6）查询总数

可按多条件组合查询总数；

（7）查询结果排序

可按多字段自定义排序查询结果；

（8）查询结果导出

可把查询结果导出到csv。

电子签章授权注销高级查询

可对多个字段内容进行高级查询，多个字段之间可以进行等于，不等于，大于，小于，为空等关系运算。

（1）按不等于(<>)查询

查询不等于当前值的数据。

（2）按大于或大于等于(>=，>)查询

查询大于或大于等于当前值的数据。

（3）按小于或小于等于(<=，<)查询

查询小于或小于等于当前值的数据。

（4）值为空查询

查询值为空的数据。

查看详情

可查看详细内容，详细展现所有业务字段内容。

电子证照管理

生成公安电子证照，如户口簿电子证照、居民身份证电子证照、居住证电子证照、临时身份证明电子证照、户籍信息证明电子证照、非正常死亡证明电子证照，支持公安证照的生成与对外共享服务。实现电子证照的检索、下载、打印功能。

支持外部电子证照的接收与共享服务，如出生医学证明电子证照，不动产电子证照、学历证明电子证照、婚姻登记证明电子证照、工商营业执照电子证照。实现电子证照的检索、下载、打印功能。

提供电子证照的单一条件和多条件组合查询。如按身份证号码、姓名、出生日期、生成日期、状态等属性查询。支持电子证照动态分析。

公安电子证照共享能力组件

按照数字重庆建设要求，将新建公安电子证照共享能力组件，在IRS平台组件能力管理系统上注册，纳入统一类组件在全市所需场景赋能，在满足国家相关数据安全要求的基础下，构建全局统一的电子证照共享机制，实现电子证照“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”，方便企业或个人办事，电子证照库里已有的材料，公安将不再要求企业或个人重复提交资料信息，实行“免收证照”审批，进一步优化发展环境，加快建设服务型政府。

功能描述

公安电子证照共享能力组件将应对不同的应用、场景的对公安电子证照的需求，通过API接口调用的方式共享电子身份证、电子居住证、电子户口簿、电子行驶证、电子保安员证等电子证照。证照调用方在IRS平台上提交相应的证照调用申请，审批通过后，根据API调用规则传递对应的参数，即可返回对应的电子证照。

配置数量

将在IRS平台配置电子身份证、电子居住证、电子户口簿、电子行驶证、电子保安员证五套公安电子证照共享能力组件。

接入方式

将通过API接口的方式接入IRS平台。

调用规则

请求方式

通过POST方式请求。

请求头

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | 是 | string | 注：找接口提供方提供对应appId |
| timeStamp | 是 | string | 时间戳 |
| noncestr | 是 | string | 随机字符串（注意：参数noncestr必须与签名中noncestr相同） |
| sign | 是 | string | 签名 MD5加密（appId + timeStamp + appKey + noncestr)注：找接口提供方提供对应appKey |

请求参数

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| idNum | 否 | string | 身份证号 |
| realName | 否 | string | 姓名 |
| token | 否 | string | 扫码获得的加密字符串 |
| source | 是 | stirng | 来源（默认值由接口提供方提供） |
| business | 是 | stirng | 业务场景（接口调用方申请场景，对应编号由接口提供方提供） |

返回参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| permitType | 身份证类型 |
| permitInfo | 证件信息 |

共享出去的能力组件

表 27能力组件资源共享目录

| 序号 | 共享能力组件资源名称 | 共享能力组件简介 | 组件发布者 | 技术领域分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安电子证照共享服务能力组件 | 在满足国家相关数据安全要求的基础下，构建全局统一的电子证照共享机制，实现电子证照“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”，方便企业或个人办事，电子证照库里已有的材料，公安将不再要求企业或个人重复提交资料信息，实行“免收证照”审批，进一步优化发展环境，加快建设服务型政府。 | 市公安局 | 接口 |

公安电子证照共享服务能力组件

按照数字重庆建设要求，将新建电子证照能力组件，在IRS平台组件能力管理系统上注册，纳入统一类组件在全市所需场景赋能，在满足国家相关数据安全要求的基础下，构建全局统一的电子证照共享机制，实现电子证照“一次生成、多方复用，一库管理、互认共享”，方便企业或个人办事，电子证照库里已有的材料，公安将不再要求企业或个人重复提交资料信息，实行“免收证照”审批，进一步优化发展环境，加快建设服务型政府。

需要IRS提供的能力组件

本应用需要用到IRS提供的能力组件有地图服务、消息通知、电子签名、用户体系。

表 28需要IRS提供的能力组件

| 序号 | 所需能力组件资源名称 | 组件类型 | 预估使用次数 | 组件提供方 | 所需能力组件应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子签名及签章（市级） | 统一类 | 120万次 | 市大数据发展局 | 用于群众办理户政、出入境、治安、交巡警相关业务时签名使用，签章用户业务系统审批签章使用。 |
| 2 | 用户体系（渝快办） | 统一类 | 2000万次 | 市大数据发展局 | 用于应用用户构建和管理。 |
| 3 | 消息通知（渝快办） | 统一类 | 240万次 | 市大数据发展局 | 用于群众办理户政、出入境、治安、交巡警相关业务时申请、审批过程的通知。 |
| 4 | 政务服务地图组件（渝快办） | 统一类 | 2000万次 | 市大数据发展局 | 用于群众办理身份证、驾驶证等相关业务时，获取办理位置的地理位置信息。 |

物联感知设计

本次不涉及。

云网资源设计

云资源设计

本次应用系统主要租用互联网、公安信息网云网资源部署。其中互联网资源主要满足警快办公众服务需求，基于电子政务公有云平台互联网区部署；公安信息网根据《关于政法系统专网及政务云政法专区建设相关情况的报告》文件要求建设，本应用公安信息网云网资源用于满足警快办公安内部业务办理需求，所租用云网资源必须符合警务云部署要求。

本次应用考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

应用系统

计算资源配置

计算模型

数据库服务器参考基于TPC的评测指标TPC-C进行计算。TPC-C（tpmC）=用户数量*高峰期并发率/响应时间*单笔交易复杂度/（1-富余能力）*60秒

（1）用户数量根据业务部门调研所得；

（2）高峰期并发率根据业务部门调研所得；

（3）客户端响应时间为2秒；

（4）单笔交易复杂度为8Tpmc；

（5）系统富余能力为30%。

应用服务器参考基于Spec的评测指标SpecJbb进行计算。SpecJbb（bops）=每秒并发要处理的业务量*每笔业务需消耗的SpecJbb峰值/（1-系统冗余处理能力-非JAVA应用所占用的系统资源百分比）

（1）每秒并发要处理的业务量根据业务部门调研所得；

（2）每笔业务需消耗的SpecJbb峰值取140；

（3）系统冗余处理能力取20%；

（4）非JAVA应用所占用的系统资源百分比取20%。

服务器计算

应用系统分为互联网和公安信息网部署，互联网部署在政务云平台信创环境互联网区，考虑应用开发建设期云服务时间为11个月，新租用2台32核128G信创服务器虚拟机作数据库服务器、1台32核128G信创服务器虚拟机做应用服务器，共3台服务器虚拟机资源。公安信息网部署在警务云，新租用2台32核128G信创服务器虚拟机作数据库服务器、1台16核64G信创服务器虚拟机做应用服务器，共3台服务器虚拟机资源。

（1）数据库服务器

根据上述模型，数据库服务器需要的性能如下表：

表 29数据库服务器性能测算表

| 序号 | 系统 | 预计覆盖对象 | 并发比例 | 响应时间 | 单笔交易复杂度 | 系统富余能力 | TPC-C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 20000000 | 0.010% | 2.00 | 8 | 30% | 685714.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 685714.29 |
| 二 | 公安信息网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 8000 | 10.00% | 2.00 | 8 | 30% | 274285.71 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 274285.71 |

1）互联网

根据上表可知系统TPC-C值为685714.29，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的TPC-C的值实际为685714.29/0.7=979591.8；在网站http://www.tpc.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的TPC-C值为30000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要979591.8/30000/0.6=55核220GB的虚拟化资源，因此，本项目互联网区需配置2台32核128G数据库服务器。

2）公安信息网

根据上表可知系统TPC-C值为274285.71，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的TPC-C的值实际为274285.71/0.7=3918367；在网站http://www.tpc.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的TPC-C值为30000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要3918367/30000/0.6=22核88GB的虚拟化资源，考虑冗余，本项目公安信息网需配置2台32核128G数据库服务器。

（2）应用服务器

根据上述模型，应用服务器需要的性能如下表：

表 30应用服务器性能测算表

| 序号 | 业务名称 | 预计业务终端数 | 预计终端并发率 | SpecJbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 20000000 | 0.01% | 466666.67 |
|  | 合计 |  |  | 466666.67 |
| 二 | 公安信息网 |  |  |  |
| 1 | “法治·警快办” | 8000 | 10.00% | 186666.67 |
|  | 合计 |  |  | 186666.67 |

1）互联网

根据上表可知系统SpecJbb值为466666.67，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的SpecJbb的值实际为466666.67/0.7=666667；在网站http://www.spec.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的SpecJbb值为36000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要6666667/36000/0.6=31核124GB的虚拟化资源，因此，本项目互联网区需配置1台32核128G应用服务器。

2）公安信息网

根据上表可知系统SpecJbb值为186666.67，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的SpecJbb的值实际为186666.67/0.7=266667；在网站http://www.spec.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的SpecJbb值为36000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要266667/36000/0.6=13核52GB的虚拟化资源，因此，本项目公安信息网需配置1台16核64G应用服务器。

（3）签名服务器

为满足公安非税支付能力建设，需要使用电子签名能力，本次项目需购买2台物理签名服务器。

（4）档案影像化一体机

为满足档案影像化电子档案智能分类、影响资料智能审核功能，需购买1台图片智能分类一体机、1台图片智能审核一体机。

存储资源配置

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

互联网

根据平台业务发展预计，预计互联网区未来一年新增存储量需求约为3.81T。当前已租用16.8T存储，使用12.3T，剩余空间4.5T，已满足近期业务发展需求。

公安信息网

根据平台业务发展预计，预计公安信息网区未来一年新增存储量需求约为2.87T，统一由公安警务云平台提供。

基础软件服务

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

互联网

平台本次需在政务云平台信创环境租用3套信创操作系统、2套信创数据库、2套信创中间件。

公安信息网

本次需在公安信息网区租用3套信创操作系统、2套信创数据库、2套信创中间件。

既有应用系统经过信创化改造后迁移至政务云平台信创环境，需要6套信创操作系统、2套信创数据库。

一照通用系统

计算资源配置

计算模型

数据库服务器参考基于TPC的评测指标TPC-C进行计算。TPC-C（tpmC）=用户数量*高峰期并发率/响应时间*单笔交易复杂度/（1-富余能力）*60秒

（1）用户数量根据业务部门调研所得；

（2）高峰期并发率根据业务部门调研所得；

（3）客户端响应时间为2秒；

（4）单笔交易复杂度为8Tpmc；

（5）系统富余能力为30%。

应用服务器参考基于Spec的评测指标SpecJbb进行计算。SpecJbb（bops）=每秒并发要处理的业务量*每笔业务需消耗的SpecJbb峰值/（1-系统冗余处理能力-非JAVA应用所占用的系统资源百分比）

（1）每秒并发要处理的业务量根据业务部门调研所得；

（2）每笔业务需消耗的SpecJbb峰值取140；

（3）系统冗余处理能力取20%；

（4）非JAVA应用所占用的系统资源百分比取20%。

服务器计算

一照通用系统在公安信息网部署，考虑应用开发建设期云服务时间为11个月，新租用1台48核192G信创服务器虚拟机、1台32核128G信创服务器虚拟机作数据库服务器、2台24核96G信创服务器虚拟机做应用服务器，共4台服务器虚拟机资源。1台GPU服务器，64核、256G内存、96GB显存4*Atlas300IPro（140TOPSINT8，70TFLOPSFP16算力）推理卡、40G硬盘。

（1）数据库服务器

根据上述模型，数据库服务器需要的性能如下表：

表 31数据库服务器性能测算表

| 序号 | 系统 | 预计覆盖对象 | 并发比例 | 响应时间 | 单笔交易复杂度 | 系统富余能力 | TPC-C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公安信息网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 证照手机拍 | 20000000 | 0.01% | 2.00 | 8 | 30% | 685714.29 |
| 2 | 多拍优选、一照通办统计分析 | 8000 | 10.00% | 2.00 | 8 | 30% | 274285.71 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 960000.00 |

根据上表可知系统TPC-C值为960000，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的TPC-C的值实际为960000/0.7=1371428.57；在网站http://www.tpc.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的TPC-C值为30000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要1371428.57/30000/0.6=77核308GB的虚拟化资源，因此，本项目公安信息网区需配置1台48核196G数据库服务器、1台32核128G数据库服务器。

（2）应用服务器

根据上述模型，应用服务器需要的性能如下表：

表 32应用服务器性能测算表

| 序号 | 业务名称 | 预计业务终端数 | 预计终端并发率 | SpecJbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公安信息网 |  |  |  |
| 1 | 证照手机拍 | 20000000 | 0.01% | 466666.67 |
| 2 | 多拍优选、一照通办统计分析 | 8000 | 10.00% | 186666.67 |
|  | 合计 |  |  | 653333.33 |

根据上表可知系统SpecJbb值为653333.33，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的SpecJbb的值实际为466666.67/0.7=933333.33；在网站http://www.spec.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的SpecJbb值为36000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要933333.33/36000/0.6=44核176GB的虚拟化资源，因此，本项目互联网区需配置2台24核96G应用服务器。

（3）GPU服务器

为满足对采集的照片根据不同业务的照片标准要求进行裁切和检测，需租用1台GPU服务器，配置参考《重庆市电子政务云平台服务目录》，配置为64核、256G内存、96GB显存4*Atlas300IPro（140TOPSINT8，70TFLOPSFP16算力）推理卡、40G硬盘。

存储资源配置

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

按照2000万用户量测算，每人1张母片，大小为1M左右，20000000*1/1024/1024=19.08TB。

基础软件服务

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

本次需在公安信息网区租用5套信创操作系统、2套信创数据库。

公安非税支付能力建设

计算资源配置

计算模型

数据库服务器参考基于TPC的评测指标TPC-C进行计算。TPC-C（tpmC）=用户数量*高峰期并发率/响应时间*单笔交易复杂度/（1-富余能力）*60秒

（1）用户数量根据业务部门调研所得；

（2）高峰期并发率根据业务部门调研所得；

（3）客户端响应时间为2秒；

（4）单笔交易复杂度为8Tpmc；

（5）系统富余能力为30%。

应用服务器参考基于Spec的评测指标SpecJbb进行计算。SpecJbb（bops）=每秒并发要处理的业务量*每笔业务需消耗的SpecJbb峰值/（1-系统冗余处理能力-非JAVA应用所占用的系统资源百分比）

（1）每秒并发要处理的业务量根据业务部门调研所得；

（2）每笔业务需消耗的SpecJbb峰值取160；

（3）系统冗余处理能力取20%；

（4）非JAVA应用所占用的系统资源百分比取20%。

服务器计算

公安非税支付能力在互联网部署，部署在政务云平台信创环境互联网区，考虑应用开发建设期云服务时间为11个月，新租用1台32核128G信创服务器虚拟机作应用服务器、2台32核128G信创服务器虚拟机做数据库服务器，共3台服务器虚拟机资源。

（1）数据库服务器

根据上述模型，数据库服务器需要的性能如下表：

表 33数据库服务器性能测算表

| 序号 | 系统 | 预计覆盖对象 | 并发比例 | 响应时间 | 单笔交易复杂度 | 系统富余能力 | TPC-C值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公安非税支付能力建设 | 20000000 | 0.01% | 2.00 | 8 | 30% | 685714.29 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 685714.29 |

根据上表可知系统TPC-C值为685714.29，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的TPC-C的值实际为685714.29/0.7=979591.8；在网站http://www.tpc.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的TPC-C值为30000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要979591.8/30000/0.6=55核220GB的虚拟化资源，因此，本项目互联网区需配置2台32核128G数据库服务器。

（2）应用服务器

根据上述模型，应用服务器需要的性能如下表：

表 34应用服务器性能测算表

| 序号 | 业务名称 | 预计业务终端数 | 预计终端并发率 | SpecJbb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 互联网 |  |  |  |
| 1 | 公安非税支付能力建设 | 20000000 | 0.01% | 466666.67 |
|  | 合计 |  |  | 466666.67 |

根据上表可知系统SpecJbb值为466666.67，考虑到虚拟化技术的系统开销，可得：系统的SpecJbb的值实际为466666.67/0.7=666667；在网站http://www.spec.org查询得到intel X86架构服务器1核4GB的虚拟化资源的SpecJbb值为36000；据经验主流国产服务器性能约为50%-70%，按均值60%估算，系统需要6666667/36000/0.6=31核124GB的虚拟化资源，因此，本项目互联网区需配置1台32核128G应用服务器。

存储资源配置

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

（1）非结构化存储

日均开票数约50000次，每笔交易产生250KB的非结构化数据，一年的存储量为50000*365*250/1024/1024≈4351GB。

（2）结构化存储

日均开票数约50000次，每笔交易产生20KB的结构化数据，一年的存储量为50000*365*20/1024/1024≈348G。

基础软件服务

考虑应用开发建设期云服务时间为11个月。

平台本次需在政务云平台信创环境租用3套信创操作系统、2套信创数据库。

网络资源设计

表 35带宽需求测算表

| 序号 | 系统名称 | 预计并发数 | 单业务带宽需求估算（Kbps） | 总带宽需求(Mbps) | 考虑20%冗余（Mbps） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子证照共享服务 | 50 | 2048 | 100 | 120 |
|  | 合计 |  |  |  | 120 |

（1）互联网出口

现有互联网接入带宽1000Mbps，目前使用约75%，即750Mbps。本次互联网带宽需120Mbps，现有剩余带宽满足业务需求。

（2）互联网至公安信息网专线

互联网和公安信息网使用一条联通100M专线连接，目前约使用40Mbps。本次预计互联网至公安信息网带宽需120Mbps，现有剩余带宽不满足业务需求，需新增100Mbps专线。

（3）设备部署

本次项目部署4套安全隔离交换一体机扩容安全边界交换能力，结合使用场景和业务量，考虑业务请求的实时性，使用性能更好的4套新设备满足请求接入服务；并利旧2套原有设备提供异步文件摆渡服务；分开使用，业务互不影响，不会因为A业务占用资源，导致B业务的运行受影响，避免了异步摆渡的交互方式抢占接口交互方式的带宽导致的响应延时等问题，同时也方便后期的维护管理。针对请求接入服务通过构建两套链路（一进一出*2），搭配负载均衡可实现链路的冗余和负载均衡功能，实现主备容灾，也可以提供更高的并发处理能力，进一步加强了系统的抗风险能力，增加了业务运行的稳定性。并为了更好的监控设备运行状态，对进出数据实现实时对账，确保服务稳定和数据一致性，并可对后期问题更方便快速排查和定位，提高问题处理效率，考虑增加安全隔离交换集控平台对所有跨网隔离设备进行统一管理，也为后期的设备调试维护提供便利。并支持将日志推送给第三方平台，由第三方的态势研判或审计平台进行日志分析，统一审计管控。

安全隔离交换一体机提供对请求服务接口调用的单向隔离和传输支持，对请求数据实现严格的数据落地成文件，请求数据进行严格的格式检查，并对出公安网的数据通过图文转换技术或签名等技术实现防夹带和放篡改处理，确保有限数据出网络的严格管控。利用光的单向性进行落地文件单向传输，满足单向传导物理隔离的特性，不破坏网络的强隔离特性，进一步提升了安全性。

（4）互联网IP

本次应用需求互联网IP 1个。

（5）网络拓扑图

本项目沿用原有网络架构部署。互联网端部署在政务云上，由云平台统一进行安全防护。公安信息网端部署在警务云上，由警务云统一进行安全防护。两网之间通过数据交换通道进行网络隔离与数据交互。

图 73网络架构图

信息安全设计

应用安全技术方案

本应用业务信息包括文书公开数据、刑事案件查询数据、机动车抵押查询数据、电子户口簿数据等隐私数据。从业务信息描述分析，该业务信息遭到破坏后，对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害，对社会秩序和公共利益造成严重损害。

因此本应用安全等级为第三级。同时为保证系统安全稳定运行，以及测试工作的客观性，引入第三方测评。

安全等级界定

根据国家标准化管理委员会2019年5月10日发布的中华人民共和国国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中对信息系统安全共划分5个等级：

第一级安全保护能力：应能够防护系统免受来自个人的、拥有很少资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的关键资源损害，在系统遭到损害后，能够恢复部分功能。

第二级安全保护能力：应能够防护系统免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。

第三级安全保护能力：应能够在统一安全策略下防护系统免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

第四级安全保护能力：应能够在统一安全策略下防护系统免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、严重的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的资源损害，能够发现安全漏洞和安全事件，在系统遭到损害后，能够迅速恢复所有功能。

第五级安全保护的能力：信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。国家信息安全监督部门对该级信息系统安全等级保护工作进行专门监督、检查。

本项目建设将安全建设等级定位为三级。

系统安全技术体系架构

信息系统安全要求是针对安全保护等级信息系统应该具有的安全保护能力提出的安全要求，根据实现方式的不同，系统安全要求分为技术要求和管理要求两大类。技术类安全要求与信息系统提供的技术安全机制有关，主要通过在信息系统中部署软硬件并正确的配置其安全功能来实现；管理类安全要求与信息系统中各种角色参与的活动有关，主要通过控制各种角色的活动，从政策、制度、规范、流程以及记录等方面做出规定来实现。

技术要求从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全几个层面提出；管理要求从安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理几个方面提出，技术要求和管理要求是确保信息系统安全不可分割的两个部分。

根据信息系统安全等级三的技术要求规定，形成五级信息系统安全体系架构。包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全及备份恢复等5个方面，五级信息系统安全体系架构如下图：

图 74信息系统安全体系架构图

安全技术方案建设

本应用依托政务服务网现有信息基础设施，利用市电子政务“一朵云”资源和公安信息网警务云实现平台网络安全保障。建立综合安全保密体系，从管理制度、网络、数据等方面建立综合防范机制，保障信息安全、高效、可靠的运行，确保信息的机密性、完整性、不可否认性和可用性，避免各种潜在的威胁。

安全物理环境技术要求

机房场地在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内；机房场地避免设在建筑物的顶层或地下室，否则加强防水和防潮措施。

机房出入口配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。

将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识；将通信线缆铺设在隐蔽安全处；设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。

将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地；采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。

机房设置火灾自动消防系统，能够自动监测火情、自动报警，并自动灭火；机房及相关的工作房间和辅助房采用具有耐火等级的建筑材料；对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。

采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。

采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施；采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。

设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求；设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。

电源线和通信线缆隔离铺设，避免互相干扰；对关键设备实施电磁屏蔽。

本次应用租用重庆市电子政务云平台资源，机房物理安全由云服务商提供保障。

安全通信网络

本项目将部署在政务云和警务云上，其通信网络主要由云服务商提供。依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的第三级系统“通用安全通信网络设计技术要求”，同时参照《网络安全等级保护基本要求》、《网络基础安全技术要求》，对本项目涉及的安全通信网络进行设计，设计内容包括网络架构、通信传输线路的可靠性、稳定性和保密性等方面。

网络架构是否合理直接影响着是否能够有效地承载业务需要。因此本项目网络结构需要具备一定的冗余性；带宽能够满足业务高峰时期数据交换需求。

由于网络协议及文件格式均具有标准、开放、公开的特征，因此本项目数据在网上存储和传输过程中，不仅面临信息丢失、信息重复或信息传送的自身错误，而且会遭遇信息攻击或欺诈行为，导致最终信息收发的差异性。因此，在信息传输和存储过程中，必须确保信息内容在发送、接收及保存的一致性；并在信息遭受篡改攻击的情况下，应提供有效的察觉与发现机制，实现通信的完整性。

同样数据在传输过程中，为能够抵御不良企图者采取的各种攻击，防止遭到窃取，应采用加密措施保证数据的机密性。

本项目将部署在政务云和警务云上，其通信网络主要由云服务商提供。依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的第三级系统“通用安全通信网络设计技术要求”，同时参照《网络安全等级保护基本要求》、《网络基础安全技术要求》，对本项目涉及的安全通信网络进行设计，设计内容包括网络架构、通信传输线路的可靠性、稳定性和保密性等方面。

安全区域边界

本项目将部署在政务云和警务云上，其区域边界主要指政务云和警务云的边界。依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的三级系统“通用安全区域边界设计技术要求”，同时参照《网络安全等级保护基本要求》、《网络基础安全技术要求》，对等级保护对象涉及的安全区域边界进行设计，设计内容包括边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范和垃圾邮件防范、安全审计等方面。

边界防护与访问控制

边界安全包括对接入网络和外联的双重安全管控要求，本项目的边界安全由政务云、警务云负责。政务云由于涉及电子互联网边界，需要通过防火墙、VPN网关、堡垒机等安全设备对接入的用户进行限制和检查。具体如下：

政务云互联网区：虚拟防火墙、云堡垒机、VPN接入服务；

警务云公安信息网：云堡垒机、VPN接入服务。

防入侵和防病毒

现今病毒的发展呈现出以下趋势：病毒与黑客程序相结合、蠕虫病毒更加泛滥，目前计算机病毒的传播途径与过去相比已经发生了很大的变化，更多的以网络形态进行传播，一旦病毒通过网络边界传入局域网内部，就已经对信息系统造成了破坏，因此本项目病毒防护手段需要在政务云上的系统边界部署防病毒网关，在网络层进行病毒查杀，防止感染系统内部主机。

此外，来自互联网、其他非可信网络的各类网络攻击，如病毒、木马、间谍软件、可疑代码、端口扫描、DoS/DDoS等，需要通过安全措施进行阻断，实现对网络层以及业务系统的安全防护，保护核心信息资产的免受攻击危害，本项目的防入侵主要是通过在政务云南北向出入口处部署入侵防护设备解决。具体如下：

政务云互联网区：漏洞扫描；

警务云公安信息网：漏洞扫描、Web应用防火墙。

网络安全审计

安全技术措施并不可能万无一失，一旦发生网络安全事件，需要进行事件的追踪与分析，针对网络的攻击行为和非授权访问等行为，需要在网络边界、重要网络节点上进行流量的采集和检测，并进行基于网络行为的审计分析，从而及时发现异常行为，规范正常的网络应用行为。本项目的网络安全审计主要使用政务云和警务云的日志审计和堡垒机服务。具体如下：

政务云互联网区：日志审计、云堡垒机；

警务云公安信息网：日志审计、云堡垒机。

安全计算环境

本项目将租用政务云和警务云的计算、存储、网络资源，所以本项目的计算环境安全由云服务商和系统本身共同实现。依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的第三级系统“通用安全计算环境设计技术要求”，同时参照《网络安全等级保护基本要求》等标准要求，对等级保护对象涉及的安全计算环境进行设计，设计内容包括用户身份鉴别、访问控制、标记和强制访问控制、系统安全审计、用户数据完整性保护、用户数据保密性保护、数据备份恢复、入侵检测和恶意代码防范、个人信息保护等方面。

身份鉴别

在登录平台操作系统和业务系统时必须进行身份验证。过于简单的标识符和口令容易被穷举攻击破解，同时非法用户可以通过网络进行窃听，从而获得管理员权限，可以对任何资源非法访问及越权操作。因此必须提高用户名/口令的复杂度，包含数字、大写字母、小写字母、符号三种，并不少于8位字符，同时在平台开发时应加入定期强制更换功能，或者采取更可靠的身份鉴别措施（如静态密码+短信验证码、USB-KEY、动态口令牌等）。具体如下：

政务云互联网区：云堡垒机；

警务云公安信息网：云堡垒机。

访问控制

主机访问控制主要为了保证用户对主机资源的合法使用。非法用户可能企图假冒合法用户的身份进入系统，低权限的合法用户也可能企图执行高权限用户的操作，这些行为将给主机系统带来了很大的安全风险。因此本项目的用户必须拥有合法的用户标识符，在制定好的访问控制策略下进行操作，杜绝越权非法操作，此部分应在平台功能开发时加入。具体如下：

政务云互联网区：虚拟防火墙、云堡垒机；

警务云公安信息网：云堡垒机。

系统审计

对于登录主机后的操作行为需要进行审计。对于服务器和重要主机需要进行严格的行为控制，对用户的行为、使用的命令等进行必要的记录审计，便于日后的分析、调查、取证，规范主机使用行为，此部分主要采用租赁云服务商的日志审计和数据库审计服务实现。具体如下：

政务云互联网区：日志审计、数据库审计；

警务云公安信息网：日志审计、数据库审计。

恶意代码防范

病毒、蠕虫等恶意代码是对计算环境造成危害最大的隐患，当前病毒威胁非常严峻，特别是蠕虫病毒的爆发，会立刻向其他子网迅速蔓延，发动网络攻击和数据窃密。大量占据正常业务的带宽，造成网络性能严重下降、服务器崩溃甚至网络通信中断，信息损坏或泄漏，严重影响正常业务开展。因此本项目必须在主机部署杀毒软件进行监测与查杀，同时保持恶意代码库的及时更新。具体如下：

政务云互联网区：主机加固、漏洞扫描、；

警务云公安信息网：云主机加固、漏洞扫描、云主机杀毒。

应用系统安全功能开发

平台开发时需要实现对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；需要提供访问控制功能，对登录的用户分配账号和权限；授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系；访问控制的粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级、记录或字段级。

平台开发时需要提供安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

平台开发时需要提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求；在故障发生时，应自动保存易失性数据和所有状态，保证系统能够进行恢复。

平台开发时需要提供剩余信息保护功能，保证释放内存或磁盘空间前，上一个用户的登录信息和访问记录被完全清除或被覆盖。

数据完整性与保密性

数据是信息资产的直接体现。算法是业务智能化、数字化的重要支撑。所有的措施最终无不是为了业务数据的安全。因此本项目的数据防泄漏和安全备份十分重要，是必须考虑的问题。具体包括：

需要采用密码技术保证重要数据在传输和存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等，此部分主要由云服务商配备相应的数据库审计等软硬件设备，并租用给本项目使用；同时采用密码技术保证重要数据在传输和存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等，同样由云服务商配备相应的网络通道加密网关等软硬件设备，并租用给本项目使用；采用密码技术保证算法无法被篡改，由云服务商提供的签名验签服务实现。

数据备份和恢复

对于关键数据应建立数据的备份机制，而对于网络的关键设备、线路均需进行冗余配置，备份与恢复是应对突发事件的必要措施，此部分主要采用本地备份的方式实现，由云服务商提供相应服务。

安全管理中心

实施依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的第三级系统“通用安全管理中心设计技术要求”，同时参照《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护安全管理中心技术要求》。

三员（系统管理员、审计管理员、安全管理员）分离，并能对三员进行身份鉴别和操作审计，此功能主要采用租赁政务云的堡垒机服务实现。

安全管理方案建议

安全管理制度

本项目服务应用的承载体，严格按照国家及行业安全标准规范设计建设，遵照各级安全法律法规，安全管理制度等，采取切实有效的措施，确保系统安全稳定运行。应用层面和系统层面制度管理主要包括：账号的申请、审批、分配、删除/禁用等。各信息系统应建立“岗位权限对照表”，制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理制度。应尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请机审批流程，并符合相关的安全管理制度，实现更好的对特权账号和超级用户账号的日常监督。

安全管理机构

重庆市公安局应设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人（如系统管理员、网络管理员、安全管理员等），并监督其履行相关的规章制度。

根据各处室和相关岗位的职责明确授权审批事项、审批处室和批准人等，应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。

人员安全管理

授权专门的处室或人员负责人员录用，对被录用人员的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所有的技术技能进行考核，关键安全管理岗位的人员应尽量从总队内人员中选取，并签署岗位的安全协议。

严格规范人员离岗的过程，及时终止离岗人员对信息系统的访问权限，定期组织对各个岗位的工作人员进行安全技能和安全认识的考核，建立人员保密制度，并定期或不定期的对保密制度执行情况进行检查或考核。

系统建设管理

按照国家信息系统安全等级保护三级相关标准配备相应的安全设备、技术防护手段及安全保障服务，提供完善的云安全解决方案，具备抵御各类DDoS攻击、网络入侵、网络攻击、病毒的安全防范能力；具备以用户为单位的身份认证和授权，以及对数据资源和服务进行访问控制的能力；具备完善的安全管理机制，保证系统安全稳定的运行。

安全技术包含网络架构安全、网络访问控制、网络安全审计、边界完整性检查、网络入侵防御、网络设备防护。采用的主要安全措施和相关设备包括防火墙、DDoS、IPS、堡垒机、WEB应用防护、漏洞扫描、数据库审计、日志审计、安全网关等，通过构建完整的数据安全保护能力，为云计算服务环境中的数据传输安全、数据存储安全、数据审计安全提供支撑。

系统运维管理

根据《信息技术服务 运行维护》标准规范要求，信息系统运维管理内容主要包括调研评估、例行操作、响应支持和优化改善四类，其中：

（1）调研评估服务：根据需方、服务相关方或系统运行的需求，对服务对象的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案；

（2）例行操作服务：按照约定条件触发或预先规定的常态服务，分为监控、预防性检查和常规作业；

1）监控：指采用各类工具和技术，对服务对象的动态指标、静态指标、运行状况和发展趋势等进行记录、分析和告警；

2）预防性检查：指为保证服务对象的持续正常运行，供方根据服务对象的监控记录、运行条件和运行状况进行检查和趋势分析，发现其脆弱性，以便消除或改进；

3）常规作业：指供方对服务对象进行的日常维护，包括定期保养、配置备份、数据备份、恢复、定期重启等活动，以保证服务对象的稳定运行。

（3）响应支持服务：根据响应的前提不同，分为事件驱动响应、服务请求响应和应急响应；

1）事件驱动响应：由于不可预测原因导致服务对象整体或部分性能下降、功能丧失，触发将服务对象恢复到正常状态的服务活动。事件驱动响应的处理过程首先应争取在最短的时间内恢复服务或启用备份资源，维持服务的持续提供，并应对事件做出分析、明确诱发事件的原因和影响的范围，采取有效的防控措施，减少类似事件的再次发生。事件驱动响应的触发条件包括外部事件、系统事件和安全事件三种；

2）服务请求响应：由于需方提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。服务请求响应需要根据总体服务策略并参考已有的SLA/ SOW作出判断，对服务的实施进行影响评估，制定详细的实施方案和回退措施，并在条件允许的情况下执行实施方案和回退方案的测试。变更型响应服务实施完成后，应进行总结，确认已达到预期的目标。此类响应可能涉及服务等级变更、服务范围变更、技术资源变更、服务提供方式变更等；

3）应急响应：指在软硬件设备出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或需方提出要求时，应当启动应急处理程序。

（4）优化改善服务：包括适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型；

1）适应性改进：为保持服务对象在已变化或正在变化的环境中可持续运行而实施的改造；

2）增强性改进：根据设备运行需求或由于服务对象的缺陷，采取相应改进措施增强数据中心的安全性、可用性和可靠性；

3）预防性改进：检测和纠正服务对象运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足软硬件设备可靠运行的需求。

网络安全应急措施

角色及职责

组织应结合本单位日常机构建立信息安全应急响应的工作机制，并明确其职责。其中一些人可负责两种或多种职责，一些职位可由多人担任（应急响应计划文档中应明确他们的替代顺序）。

应急响应的工作机构由管理、业务、技术和行政后勤等人员组成，一般来说，按角色可划分为5个功能小组：应急响应领导小组、应急响应技术保障小组、应急响应专家小组、应急响应实施小组和应急响应日常运行小组等。组织应该根据其所具备的技能和知识将人员分配到这些小组中，理想的情况是，分配到相关小组中的人员在正常条件下负责的是相同或类似的工作。

实际中，可以不必成立专门机构对应各功能小组，组织可以根据自身情况由其具体的某个或某几个部门或部门中的某几个人担当其中的一个或几个角色。

组织可聘请具有相应资质的外部专家协助应急响应工作，也可委托具有相应资质的外部机构承担实施小组以及日常运行小组的部分或全部工作。在聘请外部专家协助应急响应工作或者委托外部机构承担部分或者全部应急响应工作时，需要和其签订相关协议（例如信息保密协议、服务水平协议、服务持续协议等）。

预防和预警机制

信息监测及报告

组织应加强信息安全监测、分析和预警工作，建立信息安全事件报告和通报制度，发生信息安全事件的单位或者部门应当在信息安全事件发生后，立即向应急响应日常运行小组报告。

预警

应急响应日常运行小组接到信息安全事件报告后，应当经初步核实后，将有关情况及时向应急响应领导小组报告，并进一步进行情况综合，研究分析可能造成损害的程度，提出初步行动对策。应急响应领导小组视情况召集协调会，决策行动方案，发布指示和命令。

预防

积极推行信息安全等级保护制度，基础信息网络和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与灾难恢复。

预防机制应被记录在应急响应计划中，应对系统相关的人员进行培训，使他们明确如何以及何时使用预防机制。预防机制应得到维护以处于良好状态，确保它们在信息安全事件中的有效性。

应急响应流程

事件通告

（一）信息通报

（1）组织内信息通报

在信息安全事件发生后，应通知应急响应日常运行小组，使其能够确定事态的严重程度和下一步将要采取的行动。在损害评估完成后，应通知应急响应领导小组。

可以通过各种方法完成通知，包括固定电话、移动电话和电子邮件等。由于电子邮件无法确定能否得到有效回复，所以应谨慎使用电子邮件发送通知。

通知策略应定义信息安全事件发生后人员无法联络时的规程。通知规程应在应急响应计划中明确描述。一种通用的通知方法是呼叫树。呼叫树应包括主要的和备用的联络方法，应确定在某个人无法联系上时应采取的规程。

需要通知的人员应在应急响应计划附录中的联系人清单中标明。联系人清单确定人员在其小组中的职位、姓名和联络信息（如家庭、工作电话号码、手机号码、电子邮件地址和家庭地址等）。

2）相关外部组织信息通报

信息安全事件发生后，应将相关信息及时通报给受到负面影响的外部机构、互联的单位系统以及重要用户，同时根据应急响应的需要，应将相关信息准确通报给相关设备设施及服务提供商（包括通信、电力等），以获得适当的应急响应支持。对外信息通报应符合组织的对外信息发布策略。

（二）信息上报

信息安全事件发生后，应按照相关规定和要求，及时将情况上报相关主管或监管单位／部门。

（三）信息披露

信息安全事件发生后，根据信息安全事件的严重程度，组织应指定特定的小组及时向新闻媒体发布相关信息，指定的小组应严格按照组织相关规定和要求对外发布信息，同时组织内其他部门或者个人不得随意接受新闻媒体采访或对外发表自己的看法。

事件分类与定级

（一）概述

信息安全事件发生后，应急响应日常运行小组对信息安全事件进行评估，确定信息安全事件的类别与级别。

（二）事件分类

事件分类遵照GB/Z20986-2007的第4章信息安全事件分类。

（三）事件定级

事件定级遵照GB/Z20986-2007的第5章信息安全事件分级。

应急启动

应急启动具体操作遵循如下规则：

（1）启动原则———快速、有序。

（2）启动依据———一般而言，对于导致业务中断、系统宕机、网络瘫痪等突发／重大信息安全事件应立即启动应急。但由于组织规模、构成、性质等的不同，不同组织对突发／重大信息安全事件的定义可能不一样，因此，各组织的应急启动条件可能各不相同。启动条件可以基于以下方面考虑：人员的安全和／或设施损失的程度；系统损失的程度（如物理的、运作的或成本的）；系统对于组织使命的影响程度；预期的中断持续时间等。只有当损害评估的结果显示一个或多个启动条件被满足时，应急响应计划才应被启动。

（3）启动方法———由应急响应领导小组发布应急响应启动令。

应急响应启动后，应急响应领导小组要对人力、财力、物力到位情况实施检查与督察，并记录实际发生的情况。

应急处置

（一）概述

启动应急响应计划后，应立即采取相关措施抑制信息安全事件影响，避免造成更大损失。在确定有效控制了信息安全事件影响后，开始实施恢复操作。恢复阶段的行动集中于建立临时业务处理能力、修复原系统的损害、在原系统或新设施中恢复运行业务能力等应急措施。

（二）恢复顺序

当恢复复杂系统时，恢复进程应反映出BIA中确定的系统优先顺序。恢复的顺序应反映出系统允许的中断时间，以避免对相关系统及业务的重大影响。

（三）恢复规程

为了进行恢复操作，应急响应计划应提供恢复业务能力的详细规程。规程应被设定给适当的恢复小组，并且通常涉及以下行动：

（1）获得访问受损设施和／或地理区域的授权；

（2）通知相关系统的内部和外部业务伙伴；

（3）获得所需的办公用品和工作空间；

（4）获得安装所需的硬件部件；

（5）获得装载备份介质；

（6）恢复关键操作系统和应用软件；

（7）恢复系统数据；

（8）成功运行备用设备。

恢复过程应按照直接和逐步的风格书写。为了防止在信息安全事件中产生困难或混乱，不能假定或忽略规程的步骤。

后期处置

（一）信息系统重建

在应急处置工作结束后，要迅速采取措施，抓紧组织抢修受损的基础设施，减少损失，尽快恢复正常工作。

通过统计各种数据，查明原因，对信息安全事件造成的损失和影响以及恢复重建能力进行分析评估，认真制定重建计划，迅速组织实施信息系统重建。

（二）应急响应总结

应急响应总结是应急处置之后应进行的工作，具体工作包括：

（1）分析和总结事件发生的原因；

（2）分析和总结事件的现象；

（3）评估系统的损害程度；

（4）评估事件导致的损失；

（5）分析和总结应急处置记录；

（6）评审应急响应措施的效果和效率，并提出改进建议；

（7）评审应急响应计划的效果和效率，并提出改进建议。

应急响应保障措施

概述

应急响应保障措施是信息安全应急响应计划的重要组成部分，是保证信息安全事件发生后能够快速有效地实施应急响应计划的关键要素。考虑到各个组织性质和需求可能存在很大的差异性，本条描述的具体内容是可选的，也可以做适当调整，但人力保障、物质保障和技术保障这三个大的方面是必要的。

人力保障

（一）管理人力保障

组织要依据自身的职责，制定具体角色和职责分工细则，细则需要制度化，并依据现有人员的实际情况制定合理的工作安排。工作安排要直接落实到人，形成所有工作人员的独立工作手册，如有人员工作安排变动时，要及时更正工作手册。管理人力的具体保障由应急响应领导小组统一规划和组织管理。

（二）技术人力保障

技术人力保障通过建立应急响应技术保障小组和应急响应专家小组来进行保障，所有技术保障问题统一由技术保障小组负责。技术保障小组要依据应急的技术需要，制定具体角色和职责分工细则。细则需要制度化，并依据现有人员的实际情况制定合理工作安排。工作安排要直接落实到人，形成所有工作人员的独立工作手册，如有人员工作安排变动时，要及时更正工作手册。

由于技术保障小组除了建立自身的技术支持队伍外，所确定的角色与职责大多需要依赖合作者（包括社会力量和专家等），因此，技术保障小组要建立完备的技术培训机构和操作管理方案，保证新技术与应急响应技术的及时培训，保证应急响应技术的有效性。

技术保障小组可以依据自身的工作特点、协作单位与人员的具体情况，制定应急响应协同调度方案，但无论采取什么方案，均要有具体的协同工作记录以备审计。

物质保障

（一）基础物质保障

基础物质保障需求应与技术保障和日常管理相关联，即应保证日常技术保障的实现、日常管理工作的开展和应急响应技术服务在应急响应时的及时到位。物质需求由应急响应技术保障小组提出，由应急响应日常运行小组落实。

（二）应急响应物质保障

应急响应物质保障包括财力保障、交通运输保障、治安维护和通信保障等部分：

（1）财力保障———要保证所需应急响应资金。

（2）交通运输保障———要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通。根据应急处置需要，对现场及相关通道实行交通管制，开设应急响应“绿色通道”，保证应急响应工作的顺利开展。

（3）通信保障———建立健全应急通信、应急广播电视保障工作体系，完善公用通信网，建立有线和无线相结合、基础电信网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保通信畅通。

技术保障

（一）应急响应技术服务

技术保障由应急响应技术保障小组统一负责，依据应急响应的需要，应急响应技术保障小组应制定信息安全事件技术应对表，全面考察和管理相关技术基础，选择合适的技术服务者，明确职责和沟通方式。

（二）日常技术保障

日常技术保障包括事件监控与预警的技术保障，应急技术储备两部分。

（1）事件监控与预警的技术保障———事件监控与预警的技术保障由应急响应日常运行小组负责。应急响应日常运行小组应保证信息安全事件的快速发现和及时预警。对信息安全事件进行日常监控的方法（手段）、流程、记录等应明确职责，落实到人。

（2）应急技术储备———应急技术储备由应急响应技术保障小组配合应急处理技术服务和技术人力保障实现。

应用安全设备配置

本次工程部署在电子政务云互联网区和公安信息网，政务云的安全已经建设完成并满足需求。本次应用所需安全资源考虑应用开发建设期服务时间为11个月。

互联网应用安全

（1）应用系统

本次部署在互联网的部分子应用的安全需租用重庆市电子政务云平台提供的安全服务标准组合版，进行网络安全加固。具体有：提供态势总览、主机加固（5节点）、虚拟防火墙（100M）、日志审计、漏洞扫描（每月一次）、数据库审计（2实例）、堡垒机（5节点）。

（2）公安非税支付能力

需租用重庆市电子政务云平台提供的安全服务标准组合版，进行网络安全加固。具体有：提供态势总览、主机加固（5节点）、虚拟防火墙（100M）、日志审计、漏洞扫描（每月一次）、数据库审计（2实例）、堡垒机（5节点）。

公安信息网应用安全

应用系统：本次部署在公安信息网的部分子应用的安全需租用警务云云平台提供的安全服务标准组合版，进行网络安全加固。具体有：提供态势总览、主机加固（5节点）、虚拟防火墙（100M）、日志审计、漏洞扫描（每月一次）、数据库审计（2实例）、堡垒机（5节点）。

数据安全保障设计

全域数据安全运营管控整体设计

图 75全域数据安全运营管控总体架构图

（1）基于数据全生命周期的场景化安全建设

围绕数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁的全生命周期进行全面的风险分析，通过建设场景化数据安全能力组件，实现数据全生命周期安全保障与监管。

（2）建立一体化安全运营监管平台

建立全域数据安全管控平台，针对平台在互联网侧及公安网侧的基础网络安全系统进行统一的监管和分析，利用现有纵深防御体系能力为场景化数据安全建设做基础支撑。场景化数据安全能力组件能力与现有基础网络安全能力有机结合，围绕数据深度分析安全风险、实现数据安全能力可视化。

场景化数据安全能力组件

通过对平台业务数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁的全生命周期进行全面的风险分析，形成具有针对性的场景化数据安全能力组件需求。

图 76全域数据安全运营管控全生命周期管理示意图

通过对平台业务的发展需求分析，本期建设主要围绕数据安全基础能力建设、数据流转安全监管能力建设两方面开展。具体包括数据安全分析、数据资产识别、数据库操作行为监测、数据流转异常发现及告警、敏感数据发现及流转监测等内容。所有数据安全保障组件数据上报全域信息安全运营管控子应用进行综合关联分析，同时将产生的情报信息与现有安全大数据管理平台进行同步。

数据资产识别与分类分级管理

概述

通过网络嗅探技术主动识别所在公安网区域中的数据库、文件服务器，全面覆盖主流数据库和大数据组件，对数据进行智能化识别，结合数据分类分级标准，利用组件能力协助用户快速准确地完成数据资产梳理与分类分级。

功能设计

全局概览

展示全局的资产概览、已启用的分类分级规范、数据量统计和系统信息，支持跳转至对应的功能模块。

数据资产管理

资产概览：图形化展示数据库资产统计信息，包括资产类型统计、数据量统计、资产等级统计、资产发现趋势和资产确认状态。

资产管理：对数据库、文件等资产进行统一管理、分组，支持资产的增删改查导入和导出，支持配置资产的分类分级任务、查看资产的分类分级结果和任务执行详情。

资产发现结果：展示自动发现的资产信息，支持资产的手动确认。

资产发现任务：支持创建资产发现任务，扫描探测网络中的资产，支持修改任务、手动执行任务、查看历史任务执行结果和最新的任务发现结果。

数据分类分级管理

（1）分类分级概览

运用图形化展示数据分类分级概览，提供从资产组、数据分级、数据分类维度查看数据分类分级关联图。

（2）分类分级规范

提供对政务等多个行业的数据分类分级的模板，可根据用户提供的分类分级标准修改对应的数据类型和等级。

（3）数据分类分级管理

分类分级任务：对指定的数据库、文件创建分类分级任务，支持修改任务、手动执行任务、查看历史任务执行结果和图形化的分类分级结果统计。

分类分级管理：查看通过分类分级任务对资产进行的分类分级结果和未进行分类分级的资产情况。

（4）策略管理

数据识别规则：支持新增数据识别规则，包括通过正则表达式、关键字和机器学习的方式进行识别。

数据扫描规则：对新增对数据库、文件的扫描规则，支持自定义扫描方式、发现方式、是否样本留存等。

（5）分类分级统计

数据清单：对资产数据的分类分级结果进行数据清单统计展示，支持以分类分级视角和业务视角立即、定时、周期进行清单的生成。

统计任务：创建数据清单统计任务，支持自定义清单报告中呈现的用户单位、行业规范、统计资产范围、数据清单统计视角、任务执行时间等

合规管理

合规概览：支持数据安全合规趋势统计、数据安全合规统计

合规检查报告：对数据安全合规检查报告进行统一管理，支持查看和下载

安全合规检查：对组织内数据进行数据安全合规检查，可针对合规检查结果生成数据安全合规检查报告

合规检查规则：系统支持DSMM（三级）等数据安全合规检查

风险管理

风险概览：支持展示整体的中高危漏洞、弱口令、配置检查、资产等级和数据安全合规统计

风险评估报告：对数据安全风险评估报告进行统一管理，支持查看和下载

风险评估任务：执行数据风险评估任务，支持数据安全风险的统计并生产报告

漏洞扫描策略：系统内置漏洞扫描策略，可通过漏洞扫描策略对在风险评估任务中资产脆弱性进行评估

弱口令字典：系统内置弱口令字典，支持自定义弱口令字典，有效发现资产中存在的弱口令

配置核查策略：系统内置配置核查策略，可通过配置核查策略在风险评估任务中及时发现系统存在的配置不达标情况。

系统管理

（1）系统维护

采用B/S架构，支持基于WEB管理，提供HTTPS管理模式。

系统升级：支持系统升级，对系统升级信息进行记录

系统监控：健康系统服务状态信息

（2）系统配置

配置登录安全性：是否开启登录验证、是否开启超时屏锁、首次登录是否改密、登录锁定规则等

平台页面配置：平台名称配置等

磁盘空间配置：对磁盘空间、数据保留天数进行配置

配置备份：备份配置、外发配置、导入恢复等

网络管理：对系统网口、登录地址进行配置

电源管理：开启/关闭服务器

时间管理：时间配置

（3）用户管理

用户管理：用户组、用户列表管理：增删改查、导入、导出、锁定、解锁、权限配置等

用户密码策略配置：长度、复杂度、密码有效期、历史密码对比等

（4）权限管理

对登录系统的账号进行权限管理

（5）告警与通知配置

告警规则：CPU、内存、磁盘告警阈值配置

接口管理：日志外发	外发配置

短信配置：短信发送配置

邮件配置：邮件发送配置

（6）系统日志

登录日志：记录系统的登录登出日志

操作日志：对系统的增删改查操作进行日志记录

系统日志：对系统自动产生的日志进行记录

互联网侧安全数据采集

互联网侧安全数据采集能够通过主被动结合的手段，实时不间断地采集用户网络中各种不同厂商的安全设备、网络设备、主机、操作系统、以及各种应用系统产生的日志信息，并将这些信息汇集，进行集中化存储、备份、查询、审计、告警、响应，并出具丰富的报表报告。

互联网侧安全数据采集采用新一代的基于超微内核的技术架构，融合多种信息安全技术和管理理念，充分实现组织、管理、技术三个体系的合理调配，帮助用户进行基于日志的综合审计和日志全生命周期管理，从而最大化的保障网络、主机和应用系统安全机制的有效性。

首页

安全管理人员可以通过本功能模块对来自企业或组织内的所有 IT 设备的状态、日志、告警，进行可视化的实时概况查看。

设备主要的状态、告警和日志实时都以图表的方式展示出来，安全管理人员可以实时直观的查看，提高工作效率。

默认主页分别显示日志采集趋势、系统自身监控、资产日志接入统计、日志分类、日志源、告警列表、告警等级。

默认视图

（1）	日志采集趋势：显示日志审计安装完到当前时间总的接收日志量。

（2）	系统自身监控：显示系统总的健康状况以及当前CPU、内存、磁盘空间使用情况。。

（3）   日志分类：此窗口用于显示日志量最多的日志分类，及每个日志分类对应的日志量。

（5）  日志源：显示日志审计发包最多的设备IP及每个设备的日志量和所占比。

（6）	设备类型：显示日志量最多的设备类型及每个设备类型对应的日志数量。

（7）	告警列表：显示最近时间产生的安全事件告警。

（8）	告警等级：显示最近时间按等级分类的告警数量。环形图颜色表示告警的等级信息，右侧图例用于说明颜色与告警等级的关联关系，及各等级告警数量，点击告警时会弹出一个窗口显示，显示告警的详细信息。告警详细信息窗口中功能同告警模块的列表功能。当统计图中包含数据时，鼠标放在环形图上，会显示环形所表示的告警等级和告警数量;当点击该环形时，会弹出一个窗口，显示告警的详细信息。

工作台

可以由用户自定义管理视图，并进行分类管理与展示。每个用户可以定制自己的工作台。工作台以视图组的方式进行管理，视图组下可以包含多个视图；每个视图，类似于管理面板。

视图组管理

视图组以树形结构的方式管理视图，视图组下可以有子视图组。

（1）	新增视图组：可新增视图，视图组的属性包括：

名称：必填

组类型：必选。无论是否选定组，都可以新增组，但如果新增普通组时，必须要先选择一个组。

描述：对视图组添加描述信息。

（2）	编辑：可编辑视图。

（3）	删除：可删除视图，如果该视图组下有子节点，删除该视图组则同时删除该组的所有子结点。

（4）	保存为模板：指将当前工作台的视图树全部保存为一个模板，保存的模板，可以供其他用户导入使用。

（5）	从模板导入：从模板导入是要使用模板中的视图树来替换当前的视图树。

（6）	刷新：将从后台重新读取视图树，重新显示视图树。

（7）	设置首页：将选中视图作为首页进行显示。

（8）	快速检索：在关键字搜索框中输入名称，会展开树节点并高亮显示对应节点。

视图管理

（1）	查看视图：可以查看视图的内容。

（2）	删除视图：可以删除视图。

互联网侧资产管理

资产管理实现了对企业或组织中与审计相关的IP 设备的管理。该模块有三个子模块：资产管理、资产库、配置。

互联网侧资产管理

资产管理是从安全域维度对资产进行分组得到的拓扑结构。

安全域是指同一环境内有相同的安全保护需求、相互信任、并具有相同的安全访问控制和边界控制策略的网络或系统。每个安全域具有基本相同的安全特性，如安全级别、安全威胁、风险等，依据这些特性，将资产归入不同的安全域中，实施不同的安全保护。

（1）	安全域

新增安全域：可新增安全域，安全域的属性包括：名称、描述。

编辑安全域：可编辑安全域

删除安全域：可删除安全域，如果该安全域下有子节点存在，会同时该安全域下的子节点或资产。

刷新安全域：刷新安全域是将安全域进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称进行快速检索。

（2）	资产

资产可以以两种不同的视图方式展示：列表视图，拓扑视图；两种视图之间可以方便的进行切换。在安全域节点的右侧区域就可以看到该域下的所有的资产。

列表显示

添加资产：可添加资产，新添加资产的属性包括：

资产标签：此处显示、新增、修改当前资产的所有标签。通过从“可供选择的资产标签列表”中选择资产标签到“当前资产的标签列表”。

基本属性：

IP地址：必填，资产的IP地址。

从IP地址：选填，虚拟设备中的多个IP地址，IP之间用“,”隔开。

名称：必填(最多输入64个字符，同一安全域下不允许有同名资产）。

类型：必选，资产的类型，如安全设备/防火墙。

序列号：资产对应的编号。

联系人

地理位置

MAC地址：资产的MAC地址。

厂商

购置日期

质保期限

设备形态：是物理设备或者虚拟设备。

描述：对该资产的说明性文字。

编辑资产：可编辑资产。

删除资产：可删除资产。

移动资产：可移动资产。

配置列：可以配置关心的资产信息进行显示。

查询：可以按照资产IP、类型、名称等多种条件查询资产。

导入/导出：可以从指定的格式的Excel文件导入资产；可以将当前域中的资产导出成Excel文件。

拓扑显示：可以切换到拓扑显示页面。

递归显示：可将所有组下的资产显示到列表中。

快速检索：在资产列表上方的快速检索输入框中输入资产名称或者IP，即可查询到对应的资产信息。

拓扑显示：在拓扑显示页面，左侧显示资产拓扑图，右侧显示工具栏，可以默认隐藏。

保存：拖动修改拓扑图中节点位置后，可以保存修改后的位置关系。

刷新：将对资产拓扑进行重载。

快速添加：可进行添加资产。

名称：必填(最多输入64个字符，同一安全域下不允许有同名资产）。

IP: 必填，资产的IP地址。

类型：必选，资产的类型，如安全设备/防火墙。

连线：可以动态的添加资产间的连线关系。

选框模式：将鼠标移动到资产拓扑图上可以显示出该资产的详细信息。右键操作可进行资产操作。

编辑：选中一个资产拓扑，同列表-编辑资产。

删除：选中一个或多个资产拓扑，同列表-删除资产。

移动：选中一个或多个资产拓扑，同列表-移动资产。

复制：选中一个或多个资产拓扑，同列表-复制资产。

移动模式：可以进行拓扑图的移动。

缩小：可以将整个拓扑图进行缩小。

放大：可以将整个拓扑图进行放大。

全部显示：显示整个资产拓扑图形。

鹰眼：在右下方生成一个拓扑缩略图。

全屏：将拓扑图全屏显示。

布局：以布局显示，可树形布局或圆形布局。

显示：可选择列表显示。

过滤显示：可过滤拓扑显示。

添加资产：可添加资产。

添加组：可添加组，同新增安全域。

查询：可查询。

背景：可以将拓扑的背景进行自定义样式显示。

列表显示：可切换成列表显示。

互联网侧资产库

资产库，将所有的资产进行分类显示。资产库分三种视图：全部资产、资产标签、资产类型。

预备资产库，将所有通过日志获取到的资产进行显示。

（1）	全部资产：显示当前系统中的所有资产。

添加资产：可添加资产，新添加资产的属性包括：

资产标签：此处显示、新增、修改当前资产的所有标签。通过从“可供选择的资产标签列表”中选择资产标签到“当前资产的标签列表”。

基本属性：

IP地址：必填，资产的IP地址。

从IP地址：选填，虚拟设备中的多个IP地址，IP之间用“,”隔开。

名称：必填(最多输入64个字符，同一安全域下不允许有同名资产）。

类型：必选，资产的类型，如安全设备/防火墙。

序列号：资产对应的编号。

联系人

地理位置

MAC地址：资产的MAC地址。

厂商

购置日期

质保期限

设备形态：是物理设备或者虚拟设备。

描述：对该资产的说明性文字。

编辑资产：可编辑资产。

删除资产：可删除资产。

查询：可以按照资产IP、类型、名称等多种条件查询资产。

配置列：可以对资产在列表中显示的列表信息进行设置。

资产分配：可根据安全域、资产分类，可以把资产分配到安全域、资产分类中。

导入/导出：可以从指定的格式的Excel文件导入资产；可以将当前域中的资产导出成Excel文件。

资产明细：可显示资产属性、日志、告警、访问等信息。

快速检索：在资产列表上方的快速检索输入框中输入资产名称或者IP，即可查询到对应的资产信息。

（2）	资产标签

资产标签是资产分类的另一个维度，资产标签相当于自定义分类，可以给同一个资产添加一个或多个标签，同一个资产可以有多个标签，不同的资产可以有相同的标签。

新增资产标签：可新增资产标签。资产标签的属性包括：名称、描述。

编辑资产标签：可编辑资产标签。

删除资产标签：可删除资产标签，如果该资产标签下有子节点存在，则必须先删除子结点后才能删除该资产标签。

移入资产：可以从资产库中将选择的资产添加当前标签。

删除资产：可以删除资产。

配置列：可以自定义列表显示的列模式。

查询：可以按照资产IP、类型、名称等多种条件查询资产。

递归显示：可以将所有组下的资产显示到列表中。

快速检索：在资产列表上方的快速检索输入框中输入资产名称或者IP，即可查询到对应的资产信息。

（3）	资产类型

资产类型是系统对资产的分类，资产类型一般是不变的，资产类型在新建资产的时候，已经决定；如果想修改资产类型，只能通过修改资产来实现。

一个资产，只能属于一个资产类型。

资产列表：显示所有属于该资产类型的资产的列表。

配置列：可以自定义列表显示的列模式。

查询：可以按照资产IP、类型、名称等多种条件查询资产。

导出资产：可以将列表中的所有资产，导出为Excel文件。

递归显示：将所有组下的资产显示到列表中

快速检索：在资产列表上方的快速检索输入框中输入资产名称或者IP，即可查询到对应的资产信息。

（4）	预备资产库

日志来源是从日志中提取的到的疑似资产信息，将在此列表中显示。

预备资产可以删除，添加到资产库，资产列表上方的快速检索输入框，来快速查找资产。

日志

安全管理人员可以通过本功能模块对来自企业或组织内的所有IT设备的日志，进行可视化的实时分析、监视，也可以对历史日志进行查询、分析和统计，从而快速识别出需要注意的安全日志。

所有的日志分析场景，都以策略的方式进行分类展示，安全管理人员可以方便的自定义各种分析策略，并在各种分析策略之间快速切换，提高分析工作的效率。

日志模块包含五部分的内容：实时日志、实时统计、历史统计、历史日志。

策略以策略组的方式进行分类管理，策略组以树形方式展示、策略组支持多级。

实时日志

实时日志是对最近接收到的日志，以动态柱状图的方式，实时的进行展现、分析。

（1）	策略组

实时日志策略以树形结构的方式管理，策略组下可以有子策略组。

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组。

删除策略组：可删除策略组。删除该策略组时会同步删除组下所有子组与策略。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据导出为文件。导出的文件中包含有策略信息和目录结构信息，导出XML格式的策略时会同步导出该策略的相关引用。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入策略组：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。支持增量导入和覆盖导入两种方式，在进行增量导入时，如果有同名的数据存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；如果是覆盖导入，则将同名的数据覆盖。

刷新策略组：刷新策略组是将策略树进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	策略

实时日志策略是用户根据不同需要而设置的实时日志条件，其在策略树上显示为叶子节点。通过点击策略树上的策略，或者策略列表中的策略名称，可以进入实时日志页面，查看该策略的实时数据。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：

名称：必填(最多输入64个字符，同一策略组下不允许有同名策略）

条件：有三种操作，用来对数据进行过滤。

过滤器：一种是选择系统中已经定义好的过滤器；

无过滤器：将已经输入的过滤器或过滤条件删除掉；

过滤条件：直接在此处新增与本场景相关的过滤条件。

刷新间隔：实时日志图的刷新间隔，同时也是实时日志图上每个柱子代表的数据的时间间隔；实时日志图上，显示30个柱子。

配置列：定义该场景中的日志列表中显示的字段，可以调整显示顺序（不能为空，默认配置：日志接收时间、等级、时间分类、设备地址、设备类型、源地址、目的地址）；配置信息只跟用户相关。

描述：对该策略的说明性文字

编辑策略：可编辑策略。

删除策略：可删除策略。支持批量删除操作。

移动策略：可移动策略，移动策略遇同名时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制策略：可复制策略，复制策略到目标策略组遇同名策略时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出策略：可导出策略，导出的格式支持XML，CSV，RTF，即可能导出策略。对于多条策略，导出的文件为包含多条策略的zip文件。

导入策略：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。

导入方式包括增量导入与覆盖导入。遇到同名策略时，增量导入将导入的策略名称增加后缀，同时导入系统；而覆盖导入，则将同名策略覆盖。

（3）	实时日志

对实时日志策略中的日志进行展示、分析、调查。

日志图

以动态柱图的方式显示符合当前实时日志策略条件的日志情况。

日志图下方，会显示最近发生的日志的列表，日志列表会随着日志图的刷新同时刷新。

选择日志图，会以柱状图与日志列表的方式显示该段时间内各等级的日志。

日志图的右侧显示当前策略在相应时间内的日志总数、当前每秒日志数、当前日志图显示的日志的时间范围。

日志列表

以时间倒序的方式显示满足当前实时日志策略条件的日志列表。随着日志图的刷新而刷新，实时显示当前接收到的日志列表。

列表分页显示，可以点击列表下方的翻页按钮，进行前后翻页。

日志详细信息

显示日志的详细信息。点击实时日志策略列表中的日志，在列表的右侧显示当前点击的日志的详细信息。

工具栏

停止：停止实时刷新页面数据。

运行：将停止的页面数据进行实时刷新。

返回主视图：可退回先一个展示页面。

编辑:可对实时监控策略进行修改。

配置列：选择日志列表显示的字段，可以调整显示顺序。

导出：在未勾选的情况下将对当前策略时间范围内的所有日志进行导出；存在勾选日志时将对勾选的日志进行导出，导出格式为csv。

定位：

将日志（源地址，目的地址，设备地址，采集器地址）在地图上进行定位展示。

调查：对选中的日志进行关联调查。可以根据选中日志的时间、地址、端口等，进行相关上下文调查。

日志视图分析：

拓扑分析：以可视化的方式展示不同日志之间的关系，并提供缩放、还原等工具。

多维分析可对日志按照平行坐标轴的方式进行展示。

视网膜分析：可将日志按照视网膜展示。

追溯

只有日志类型是关联日志才允许日志追溯。关联日志是通过规则触发的，对关联日志的原始日志，以列表的方式进行展示。

日志响应

生成告警：生成的告警可以在告警模块进行查看、分析、管理。

加入观察列表：生成的观察列表可以在系统观察列表模块进行查看、管理。

实时统计

实时统计是对最近接收到的日志，进行统计、分析、展现。实时统计的特点是快速、实时。

（1）	策略组

统计策略以树形结构的方式管理，策略组下可以有子策略组。

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组。

删除策略组：可删除策略组，删除该策略组时同步删除组下所有子组与策略。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入策略组：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。

刷新策略组：刷新策略组是将策略树进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	策略

统计策略以统计图的方式展示日志缓存中的实时统计数据。

统计策略是用户根据不同需要而设置的实时统计条件，其在策略树上显示为叶子节点。通过点击策略树上的策略，或者策略列表中的策略名称，可以进入统计日志统计页面。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：

名称：必填(最多输入64个字符，同一策略组下不允许有同名策略）

过滤器：有三种操作，用来对当前场景的数据进行过滤。

过滤器：一种是选择系统中已经定义好的过滤器；

无过滤器：将已经输入的过滤器或过滤条件删除掉；

过滤条件：直接在此处新增与本场景相关的过滤条件。

统计结果:统计的数据（包括：日志数、持续时间、发送字节数、接收字节数、总流量）,作为统计图的纵坐标。

图样选择:统计结果按照什么样的图形进行展示（饼图，垂直柱状图，水平柱状图，默认：饼图）。

TOP：按照条件统计，统计结果排行。

最近发生时间：统计的时间范围。

配置列：选择日志列表显示的字段，可以调整显示顺序。

描述: 对该策略的说明性文字

编辑策略：可编辑策略。

删除策略：可删除策略。支持批量删除操作。

移动策略：可移动策略，移动策略遇同名时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。操作完成后，策略列表实时刷新，同时策略组也同时刷新。

复制策略：可复制策略，复制策略到目标策略组遇同名策略时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出策略：可导出策略，导出的格式支持XML，CSV，RTF。对于多条策略，导出的文件为包含多条策略的zip文件。

导入策略：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。遇到同名策略时，增量导入将导入的策略名称增加后缀，同时导入系统；而覆盖导入，则将同名策略覆盖。

（3）	日志统计

对统计策略中的日志进行统计、分析。

日志统计页面的功能包括：统计图、统计数据列表、工具栏、日志列表。

统计图

以统计图的方式展示符合当前统计策略条件的日志情况。

统计图的横坐标为条件一与条件二，条件二可以为空；纵坐标为策略配置中的统计结果。

当前支持的统计图的类型有：

饼图

以条件一为统计条件,如果有条件二，则忽略条件二。鼠标移到图上时，以Tooltips的方式显示：

条件一的值(当前条件的统计结果)

Total:统计结果总数(当前条件占统计结果总数的百分比)

垂直柱状图

首先以条件一为统计条件，如果有条件二的话，如果条件一值相同，再以条件二的值进行统计，在柱状图上以叠加的方式显示。鼠标移到图上时，以Tooltips的方式显示：

条件二的值（条件一的值）:当前条件的统计结果

Total:统计结果总数

水平柱状图

类似于垂直柱状图，以水平柱状图的方式显示。

在统计图的右上角，显示当前统计图展示的数据所处的实际时间段。

统计图的默认刷新时间间隔为60秒。

统计结果列表

在统计图的下方，显示按照不同的条件一、条件二进行统计的统计结果，以及统计结果总数。统计图与统计结果列表，都可以通过点击钻取，在新的Tab中,显示所点击条件的日志列表。

工具栏

图样：将刷新统计图安装所选图样显示。

编辑：可编辑策略。

导出统计图表：是将某一指定的统计图和统计列表的数据以报表或图片的方式保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有统计图和统计列表 。导出文件支持的格式为：PDF、HTML、PNG、DOCX、XLSX、RTF、XLS，导出的文件是以选择的格式保存。

刷新：将统计图、统计列表进行重新加载，实现数据更新。

日志列表

日志列表以时间倒序的方式显示，列表分页显示，可以点击列表下方的翻页按钮，进行前后翻页。

日志详细信息

显示日志的详细信息。在统计策略日志列表中的日志，在列表的右侧显示当前点击的日志的详细信息。

历史统计

历史统计，是对系统中的历史日志进行统计分析。

（1）	策略组

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组。

删除策略组：可删除策略组，删除该策略组时同步删除组下所有子组与策略。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有策略信息和目录结构信息，导出XML格式的策略时同步导出相关引用。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入策略组：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。

刷新策略组：刷新策略组是将策略树进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	策略

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：

名称：必填(最多输入64个字符，同一策略组下不允许有同名策略）

数据源：根据需求选择数据源，不同数据源可选的统计条件不同，选择不同的数据源。

过滤器：有三种操作，用来对当前场景的数据进行过滤。

过滤器：一种是选择系统中已经定义好的过滤器；

无过滤器：将已经输入的过滤器或过滤条件删除掉；

过滤条件：直接在此处新增与本场景相关的过滤条件。；

图样选择：根据需求选择生成的统计图样式，包括饼图、水平柱状图、垂直柱状图和趋势图。

统计结果：统计的结果条件。

TOP：统计结果排行，TOP10即表示排行前十

配置列：选择日志列表显示的字段，可以调整显示顺序。

时间范围：统计的时间，可以选择绝对时间段、或相对当前时间的一段时间之内。

描述:对该策略的说明性文字

编辑策略：可编辑策略。

删除策略：可删除策略，支持批量删除操作。

移动策略：可移动策略，移动策略遇同名时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制策略：可复制策略，复制策略到目标策略组遇同名策略时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出策略：可导出策略，导出的格式支持XML，CSV，RTF。对于多条策略，导出的文件为包含多条策略的zip文件。

导入策略：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。遇到同名策略时，增量导入将导入的策略名称增加后缀，同时导入系统；而覆盖导入，则将同名策略覆盖。

（3）	日志统计

对统计策略中的历史日志进行统计、分析。

统计图

以统计图的方式展示符合当前统计策略条件的日志情况。

统计图的横坐标为条件一与条件二，条件二可以为空；纵坐标为策略配置中的统计结果。

当前支持的统计图的类型有：

饼图

以条件一为统计条件,如果有条件二，则忽略条件二。鼠标移到图上时，以Tooltips的方式显示：

条件一的值(当前条件的统计结果)

Total:统计结果总数(当前条件占统计结果总数的百分比)

垂直柱状图

首先以条件一为统计条件，如果有条件二的话，如果条件一值相同，再以条件二的值进行统计，在柱状图上以叠加的方式显示。鼠标移到图上时，以Tooltips的方式显示：

条件二的值（条件一的值）:当前条件的统计结果

Total:统计结果总数

水平柱状图

类似于垂直柱状图，以水平柱状图的方式显示。

趋势图

以时间条件和条件一为统计条件。鼠标移到图上的节点时，以Tooltips的方式显示：

条件一的值(当前条件的统计结果)

Total:统计结果总数(当前条件占统计结果总数的百分比)

在统计图的右上角，显示当前统计图展示的数据所处的实际时间段。

如果时间范围选择了相对时间，且选中了“自动刷新”，统计图会自动刷新。

统计结果列表

在统计图的下方，显示按照不同的条件一、条件二进行统计的统计结果，以及统计结果总数。点击统计结果列表，也可以新生成一个Tab,在其中显示所点击条件的日志列表。

日志列表

选择统计图，则新生成一个Tab,显示当前点击区域所处条件的实际日志列表。选择列表中的日志，在列表的右侧日志明细区域显示日志明细。

日志列表以时间倒序的方式显示，列表分页显示，可以选择列表下方的翻页按钮，进行前后翻页。

导出统计图

导出统计图表是将某一指定的统计图和统计列表的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有统计图和统计列表 。导出文件支持的格式为：PDF、HTML、PNG、DOCX、XLSX、RTF、XLS，导出的文件是以选择的格式保存。

日志详细信息

显示日志的详细信息。选择统计策略日志列表中的日志，在列表的右侧显示当前的日志的详细信息。

历史日志

历史日志是对系统接收到的所有日志进行查询、追踪，可以支持关键字搜索查询。可以直接输入查询条件查询，也可以将经常用到的查询条件保存为查询策略，方便以后查询。

（1）	简单查询

简单查询，是指查询条件限制于常用的几个查询条件，并且多个条件之间，是与的关系。如果需要复杂的查询条件，请通过查询策略来查询。

（2）	策略组

查询策略以树形结构的方式管理，策略组下可以有子策略组。

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组。

删除策略组：可删除策略组，删除该策略组时同步删除组下所有子组与策略。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有策略信息和目录结构信息，导出XML格式的策略时同步导出相关引用。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。支持增量导入和覆盖导入两种方式，在进行增量导入时，如果有同名的数据存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；如果是覆盖导入，则将同名的数据覆盖。

刷新策略组：刷新策略组是将策略树进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（3）	策略

策略以分组的方式进行管理。查询策略查询的是系统中存储的所有日志。

查询策略是用户根据不同需要而设置的统计条件，其在策略树上显示为叶子节点。通过点击策略树上的策略，或者策略列表中的策略名称，可以进入查询策略查询结果页面。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：

名称：必填项

过滤器：有三种操作，用来对当前场景的数据进行过滤。

过滤器：一种是选择系统中已经定义好的过滤器；

无过滤器：将已经输入的过滤器或过滤条件删除掉；

过滤条件：直接在此处新增与本场景相关的过滤条件。

查询时间类型：支持相对时间与绝对时间,必填项。

配置列：选择日志列表显示的字段，可以调整显示顺序。

描述：对策略进行描述

编辑策略：可编辑策略。

删除策略：可删除策略，支持批量删除操作。

移动策略：可移动策略，移动策略遇同名时，会自动在策略名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制策略：可复制策略，复制策略到目标策略组遇同名策略时，会自动在策略名后添加后缀来区分，系统支持批量复制操作。

导出策略：可导出策略，导出的格式支持XML，CSV，RTF。对于多条策略，导出的文件为包含多条策略的zip文件。

导入策略：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。遇到同名策略时，增量导入将导入的策略名称增加后缀，同时导入系统；而覆盖导入，则将同名策略覆盖。

（4）	查询任务

在查询任务时，可以离开查询页面，进行其他操作，直到查询完成后，再回来查看查询结果。

每次选择简单查询或者查询策略时，都会以查询任务的方式，在系统后台进行查询；在当前没有查询任务运行时，可以直接跳转至查询结果页面；如果存在正在运行的查询任务，则会提示当前存在查询任务，并跳转至任务列表页面。

（5）	查询结果

查询结果分上下两栏，上面以柱状图的方式，分段显示查询的结果；下面默认显示查询结果中第一个柱子代表的日志的列表；用户可以通过点击不同的柱子，来查看对应查询结果的对应的日志列表。

（6）	导出任务

在导出任务时，可以离开导出任务页面进行其他操作，直到导出完成后，再回来下载导出结果

审计

系统内置了多个审计场景，从不同维度对日志进行分析、统计、展示。

登录认证审计

统计操作是系统登录类型的日志，时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间，页面元素分别为：

（1）	系统登录认证日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

（2）	客户端数量趋势：展示某段时间内的客户端个数的增长趋势。左上角分别展示此时间内客户端总的个数及相对增长百分比。

（3）	客户端登录次数排行Top：展示某段时间内登录次数排行靠前的客户端。左上角分别展示此时间内客户端总的登录次数及相对增长百分比。点击柱图可进行钻取查看日志详情。

（4）	服务端数量趋势：展示某段时间内被登录服务端的个数增长趋势。左上角分别展示此时间内服务端总的个数及相对增长百分比。

（5）	服务端登录次数排行Top：展示某段时间内登录次数排行靠前的服务端。左上角分别展示此时间内服务端总的登录次数及相对增长百分比。点击柱图可进行钻取查看日志详情。

（6）	登录用户排名Top：展示某段时间内登录次数排行靠前的用户名。点击柱图可进行钻取查看日志详情。

信息收集审计

统计日志名称包含‘扫描’并且包含‘探测’的日志，时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间，页面元素分别为：

（1）	信息收集日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

（2）	源IP排名Top：展示某段时间内日志数排行靠前源IP。可进行钻取查看日志详情。

（3）	扫描方式分布：展示某段时间内扫描方式分布。可进行钻取查看日志详情。

（4）	扫描端口分布：展示某段时间内扫描端口分布。可进行钻取查看日志详情。

（5）	目的IP排名Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

脆弱口令审计

统计日志名称包含‘口令弱’或‘弱口令’的日志，时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间，页面元素分别为：

（1）	脆弱口令日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

（2）	源IP排名Top：展示某段时间内日志数排行前靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

（3）	目的IP排名Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（4）	脆弱口令端口分布：展示某段时间内脆弱口令端口分布。可进行钻取查看日志详情。

（5）	脆弱口令用户排名Top：展示某段时间内脆弱口令用户排名Top。可进行钻取查看日志详情。

主机失陷审计

统计非工作时间内异常登录日志，可开启主机失陷。时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间，页面元素分别为：

（1）	主机失陷日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

（2）	源IP排名Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

（3）	目的IP排名Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（4）	设备类型分布：展示某段时间内设备类型分布。可进行钻取查看日志详情。

（5）	主机失陷用户名分布Top：展示某段时间内主机失陷用户名分布Top。可进行钻取查看日志详情。

攻击利用审计

攻击利用审计从5个方面分析日志，时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间。

（1）	SQL注入

统计日志名称包含‘SQL’并且包含‘注入’的日志。

攻击利用日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排名靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（2）	木马后门

统计日志名称包含‘木马’或者包含‘后门’的日志。

攻击利用日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（3）	代码执行

统计日志名称包含‘代码执行’的日志。

攻击利用日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（4）	远程后门

统计日志名称包含‘后门’并且包含‘连接’的日志

攻击利用日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（5）	蠕虫病毒

统计日志名称包含‘蠕虫’或者包含‘病毒’的日志。

攻击利用日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

敏感操作审计

敏感操作审计从4个方面分析日志，时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间。

（1）	异常创建新账号

敏感操作日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（2）	数据库删除用户

敏感操作日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（3）	堡垒机绕过

敏感操作日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

（4）	高风险命令

敏感操作日志趋势：展示某段时间内日志的数量增长趋势。可进行钻取查看日志详情。

源地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的源IP。可进行钻取查看日志详情。

目的地址Top：展示某段时间内日志数排行靠前的目的IP。可进行钻取查看日志详情。

资产风险审计

资产风险审计实时统计资产风险情况。时间范围可选择最近24小时/7天/15天或自定义时间。选择资产类型，展示对应类型下资产的风险情况。

（1）	资产风险趋势Top：展示某段时间内风险最高的资产风险趋势。

（2）	资产风险排行：展示某段时间内资产风险状况。

告警

告警包括关联告警，日志源告警，以及自身告警。

关联告警，是指系统根据自定义的规则条件，与日志进行匹配，对匹配规则条件的日志生成告警，满足告警响应条件的会触发告警响应动作。

自身告警，是指系统自身产生的告警，比如CPU、内存、存储空间等。

告警模块包括的：告警概览,告警采集,告警治理，告警响应四大功能模块。

告警概览

告警概览是对所有告警的总览。

（1）	我的告警：可查看该用户策略下的告警。右侧上部为工具栏，中部为各个告警级别的饼图，下部为告警列表。

告警状态：告警状态分为待定、已处理、已确认。

修改状态：可修改状态。

编辑：可对查询条件进行编辑。

名称：必填，不可更改

告警发生时间：以现在时间算起至前推相对时间产生的告警。绝对时间，两个绝对日期之间产生的告警。

查询最近告警：常用时间查询，可快速查看最近的告警情况。

导出：可导出告警信息。

刷新：重新加载该页面。

快速检索：可通过告警名称或设备地址查询告警。

告警级别统计图：可根据策略条件查询告警展示各个等级数量，对应等级图可以下钻，下方列表显示为对应等级的所有告警。

告警列表：告警列表与告警级别统计饼图数据相对应，展示所有“我的告警”的告警列表。告警根据预定义的条件，进行自动合并。在列表中显示告警合并次数。

（2）	全部告警

全部告警和我的告警的区别是全部告警不能编辑，其他属性可以参见我的告警。

（3）	告警分类

告警分类展示的是按照告警分类为策略来分类展示告警的，默认包含【安全】、【状态】、【性能】、【配置】、【故障】、【其它】六项。

（4）	关联规则

关联规则是指在【规则】模块中内置或自行建立的规则，可由规则触发告警，如果想要进行添加和删除，请在规则模块进行操作。告警部分只提供查看该规则触发的告警功能。

（5）	告警分析

告警分析以策略组的方式进行管理，策略组可以包含子策略或子组。预定义下策略组只能进行【导出】操作，可以在根目录下新建自定义策略组，自定义策略组可进行【新增】、【编辑】、【删除】和【导入】【导出】操作。

策略组操作

策略组以树形结构的方式管理策略，策略组下可以有子策略组。

在组名称中会以括号的方式统计其下的策略个数。

预定义组下只允许导出，不允许对策略组进行其他操作。

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组。

删除策略组，可删除策略组。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入策略组：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。

快速检索：策略树上方的检索框中输入需要检索的信息，将在策略树中快速定位到相应的节点并高亮显示。

（6）	策略操作

预定义组下只允许查看、编辑策略，不允许对策略进行其他操作。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：发生时间、 告警分类、 设备类型、基本信息、规则名称、编辑策略、删除策略、移动策略、复制策略、导出策略、导入策略。

告警采集

在告警采集页面。左侧树展示了文本采集和目录采集两种方式。文本采集针对单个文本文件的采集。目录采集，采集指定目录下的所有文本文件的告警内容。

（1）	文本采集

可在右侧列表操作该策略下的所有采集任务。

新增任务：可新增任务，新增任务的属性包括：任务名称 、文本采集方式、共享（远程文件）、FTP(远程文件) 、SFTP（远程文件）、文件路径、原始编码 、轮询时间、编辑任务、删除任务、启动任务 、停止任务 、重启任务、复制任务 、导入任务。

（2）	目录采集

可在右侧列表操作该策略下的所有采集任务。

告警治理

告警治理页面的功能包括：告警配置、合并规则。

（1）	告警配置

等级属性可进行等级属性的配置，等级属性包括：颜色配置、声音配置。

颜色配置：用户可以对告警等级的颜色进行自定义，配置完成后点击保存。

声音配置：点击选择文件，选择先要上传的声频文件上传，配置完成后点击保存。

（2）	合并规则

合并规则包括：告警合并、智能合并。

告警合并

对日志、系统自身监控、日志源监控、其它的告警进行不同合并规则配置。

可以对预定的合并规则进行编辑，启动或者停止操作。

编辑：

告警来源：不可更改

是否启用：是：启用该合并规则，否：禁用该合并规则。

合并时间间隔：从产生告警到完成一次合并的时间间隔，单位/小时，合并时间间隔和合并条数只要符合一项即完成一次合并。

合并条数：告警达到合并条数后完成一次合并。

合并条件：可多选（告警名称，设备地址，告警分类，告警级别，设备类型，关联规则ID）

智能合并：启动后会按照告警名称、告警分类、告警等级、设备地址、设备类型合并条件来智能合并。当开启智能合并后，默认的合并规则自动失效。默认不启动智能合并。

告警响应

（1）	系统通知

系统通知为产生告警后所触发的系统提示动作。

（2）	命令执行

命令执行为产生告警后所触发的执行命令动作。

（3）	信息通知

信息通知为产生告警后所触发的发送信息通知动作。

（4）	告警自动化

对告警的类型进行自动配置：符合该自动化条件后，告警自动转变成相应的类型。

报表

报表部分，主要包括报表与报告两部分。

报表又分系统内置报表与自定义报表。

自定义报表又分四种类型：日志统计报表、日志趋势报表、日志明细报表,告警统计报表。

报表支持的格式为PDF/HTML/PNG/DOCX/RTF/XLSX/XLS。

报告是将多个报表合并生成一个报表，同时可以输入报告描述、显示在报告的最前面；报告中的每个子报表，可以输入报表补充说明，显示在该子报表的前面。

报表组

报表以树形结构的方式管理，报表组下可以有子报表组。

（1）	新增报表组：可新增报表组。

（2）	编辑报表组：可编辑报表组。

（3）	删除报表组：可删除报表组、

（4）	导出报表组：导出报表组是将系统中的所有报表及报表组全部导出，主要是为了备份或恢复报表或报表组，以及系统移植。

（5）	导入报表组：导入是将以前导出的报表组与报表，全部导入到系统中。如果已有报表与导入报表的ID相同，已有报表会被覆盖。

（6）	快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

报表

（1）	系统内置报表

系统内置了一些预定义的报表，供用户直接使用，以查看一些常用的报表；这是内置的报表，可以查看、修改、删除、复制、移动、导出、调度运行。

（2）	自定义报表

如果系统内置的报表不能满足需求，可以自定义报表。自定义的报表分为以下几类：日志统计报表、日志趋势报表、日志明细报表、告警统计报表。

选择报表类型时，如果需要显示指定条件的日志统计信息，则选择日志统计报表；如果需要显示日志按时间段的趋势信息，则应选择趋势报表；如果需要详细的日志列表，则选择日志详细报表；如果需要显示告警统计信息，则选择告警统计报表。

新建报表，报表的基本信息包括：名称、标题、最大数据行数、最大保存时间、描述、子标题、不显示列标题。

设置报表数据源

系统中存在四种数据源：日志统计报表、日志趋势报表、日志明细报表和告警统计报表。

可以设置过滤条件，过滤条件的意义主要是选择符合条件的数据。

对于日志明细报表、告警统计报表，不需要设置过滤条件，直接选择对应策略即可。

设置显示列：此处可以设置显示哪些列，以及列的别名，如果设置了别名，则在报表上显示别名。

统计图类型对于日志统计报表，目前支持以下类型：柱图、3D柱图、饼图、3D饼图。

TOP：在统计图上显示统计列表的前几条，只有日志统计图支持。

分组字段：根据选择的图形类型的不同，可以设置一个或两个统计图的分组字段。

日志明细报表、告警统计报表不需要设置分组字段。

统计值：在统计图上按什么统计。

日志明细报表、告警统计报表不需要设计统计值。

页面设置：设置生成报表的纸张大小、纸张方向、页眉、页脚等。

（3）	报表操作

查看报表：可根据统计时间范围查看报表，时间范围分为相对时间和绝对时间两种，相对时间的单位包括天、周、月；绝对时间可以通过点击日历按钮来选择确切的开始时间和结束时间。

导出报表：可根据统计时间范围导出报表，时间范围分为相对时间和绝对时间两种，相对时间的单位包括天、周、月；绝对时间可以通过点击日历按钮来选择确切的开始时间和结束时间。报表目前支持的导出格式为PDF/HTML/PNG/DOCX/RTF/XLSX/XLS。

报表调度：报表调度是指自动定时生成报表。

调度类型：设置报表的运行周期

时间范围：报表的统计时间，相对时间或绝对时间

报表格式：目前支持PDF/HTML/WORD/EXCEL/PNG

首次运行时间：报表的首次运行时间

邮件通知：生成报表时，同时发送通知给指定的接收人，如果同时选中了发送附件，可以将生成的报表通过邮件发送给指定的接收人。

（4）	查看调度：可以查看和下载该调度已经生成的报表文件。

（5）	删除调度：可删除调度，系统支持批量删除。

（6）	刷新调度：调度列表实时更新，显示刷新后的报表调度状态。

复制报表：可复制报表。

移动报表：可移动报表，移动报表遇同名时，自动在报表名后添加后缀来区分，系统支持批量移动操作。

报告

（1）	通用型报告

将多个报表，组合在一起，生成一个报告。

报告除不支持移动、复制外，支持针对报表的所有操作，操作方式也类似于报表。

可新增报告，属性包括：名称、标题、子标题、描述、子报表、分享给用户、页面设置 、最大保存时间、总结。

（2）	简化报告管理

通过创建模板的方式进行月报周报的生成。

模版管理：可以针对报告模版进行新增、删除、启用、停用操作。

规则

安全管理人员可以通过本功能模块设定系统关联规则，平台会根据每条启用的关联规则，将符合条件的日志进行关联，按照关联规则中的定义，生成告警，同时触发相应告警动作。

用户可以定义不同分类的规则组，在相应的规则组下新增同类规则。

规则组

告警规则以树形结构的方式管理，规则组下可以有子规则组。

（1）	新增规则组：可新增规则组，规则组的属性包括：

名称：同一合并规则组下不允许有同名的合并规则组。

描述：对该关联规则组的特征的描述。

（2）	编辑规则组：可编辑规则组。

（3）	删除规则组：可删除规则组。

（4）	导出规则组：导出规则组是将某一指定规则组中的全部规则及子规则组的数保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有规则信息和目录结构信息。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

（5）	导入规则组：导入规则组是将以前导出的某一规则组及或规则，以及其中的全部规则数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，支持增量导入和覆盖导入两种方式：

（6）	快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（7）	前置过滤器：用于减轻关联分析引擎的压力，符合前置过滤器条件的日志/日志才进行规则匹配。

（8）	规则首页：规则首页分为三个区域，分别展示了规则来源统计、规则状态统计、规则命中次数Top。

规则来源统计：通过环形图，展示内置规则和自定义规则比例，并在左侧显示数量。

规则状态统计：通过环形图，展示未启用、已启用、已停用需优化状态所占比例，并在左侧显示数量。

规则命中次数Top：通过柱图，展示最近时间匹配日志最多的规则，可通过点击柱图进行钻取，查看日志详情。

关联规则

关联规则是用户根据不同需要而设置的规则条件，其在规则树上显示为叶子节点。通过点击规则树上的规则，或者规则列表中的规则名称，可以进入规则编辑页面，查看规则详细信息。

（1）	新增规则：可新增规则，新增规则的属性包括：

基本属性

名称：必填(最多输入64个字符，同一规则组下不允许有同名规则）

启用：是否启用该规则，启用则勾选多选框，如果启用，同时可以选择是否生成告警，如果不启用告警，则只会生成关联日志，而不会生成告警。

描述：对该规则的说明性文字。

条件页面：对规则的条件进行定义。

选中说明：可以选中日志或条件，选中的日志或条件会高亮显示，即日志或条件的边界会变色。选中形式如下：

条件添加：可以添加条件。

引用规则的添加：规则可以引用规则。

引用过滤器的添加：规则也可以引用过滤器。

引用资源的添加：规则也可以引用资源。

引用资产分类的添加：规则也可以引用资产分类。

引用观察列表的添加：规则也可以引用观察列表。

删除条件：可以删除条件

添加日志：可以添加日志。

编辑日志：可以编辑日志。。

删除日志：可以删除日志。

关联日志：可以关联日志。

次数

次数用于定制日志发生频率与告警的关系，用户可以输入日志的统计时间周期、日志发生次数，也可以定义重复日志特征。

日志发生次数：可以选择规则时间范围数据、重复日志次数。

规则触发间隔：可以选择规则出发的间隔时间。

重复日志特征：重复日志特征定义了日志计数的条件

动作

满足规则后，是否同时触发告警动作。只有同时生成告警时，才会触发告警动作。

动作触发间隔：表示同一规则，触发告警作的最短时间间隔。

关联日志重定义：对规则生成的关联日志的属性，进行重定义。

告警重定义：对规则生成的告警的属性，进行重定义。

加入观察列表：选择关联的观察列表，规则触发时将会向观察列表中添加符合日志的观察日志。

从观察列表中删除：选择关联的观察列表，规则触发时将会删除观察列表中符合日志的观察日志。

（2）	编辑规则：可以编辑规则。

（3）	删除规则：可以删除规则。支持批量删除。

（4）	移动规则：可以移动规则，移动规则遇同名时，会自动在规则名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

（5）	复制规则：可以复制规则，复制规则到目标规则组，当遇同名规则时，会自动在规则名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

（6）	导出规则，可以导出规则，导出的格式支持XML，CSV，RTF，对于多条规则，导出的文件为包含多条规则的zip文件。

（7）	导入规则：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。

（8）	启用规则：将需要启动的规则进行启用。

（9）	禁用规则：可禁用规则

系统

系统部分主要是做一些系统的基础配置，这些配置通常会在系统其他模块使用，比如：配置邮件服务器，创建过滤器、创建合并规则等。

系统配置

（1）	服务器配置

服务器配置包括地址配置、网口配置、路由配置、微信配置、切换协议、邮件配置、短信配置、用户认证配置、系统时间同步。

地址配置：当服务器有多个网卡时，要手动配置服务器IP地址为管理中心所使用的IP地址。

网口配置：可在页面配置每个网口的IP和子网掩码，并以列表的形式展示每个网口对应的网口名称、IP地址、子网掩码、Mac地址、网口状态信息

路由配置：可在页面手动添加或删除操作系统路由，并以列表的形式展示对应路由的目标网络、下一跳、网络掩码、标记、网口名称信息

切换协议：将服务器访问协议进行HTTP或HTTPS切换。默认使用HTTPS，取消勾选后启用HTTP，切换后会重启管理中心。

邮件服务配置：系统里所有需要发送邮件的地方都使用此处配置。

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 服务器地址 | SMTP服务器地址，可以是IP地址或者邮件服务器名称 |
| 端口号 | 邮件服务器SMTP端口号，默认端口为25 |
| 用户名 | 发送者用户名 |
| 用户密码 | 邮件服务器登录密码 |
| 确认密码 | 确认邮件服务器登录密码 |
| 是否验证 | SMTP邮件服务器发送邮件时是否需要验证用户 |
| 邮件发送地址 | 发送者邮件地址 |
| 邮件发送测试 | 检测是否能够发送邮件成功 |

短信配置：系统里所有发送短信的地方都需要使用此处的配置。

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| com端口 | 短信猫连接服务器的串口号 |

用户认证配置：配置当用户在1分钟内，连续几次登录失败后，将用户帐户锁定一段时间。当前默认值为：用户在1分钟内，连接登录3次失败，则将帐号锁定5分钟，只有5分钟后才能再次登录；或者由用户管理员进行解锁后才能使用。

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| 认证时间锁定 | 当账户被锁定后，在该时间段内该帐户无法登录系统 |
| 认证次数锁定 | 用户登录系统，输入密码次数达到允许的失败次数后，账户将被锁定 |
| 登录密码有效期 | 登录密码最长有效期，单位：天；0代表密码永不过期 |
| 用户会话超时时间 | 输入会话超时的时间，超过会话时间用户需要重新登录系统，默认是60分钟超时 |

系统时间同步：同步系统的服务器时间。支持手动同步与自动同步。

（2）	数据备份与维护

数据的备份与维护包含日志数据的备份与维护、系统数据的备份与维护。

数据备份：数据备份又包括系统数据备份以及日志数据的备份与恢复。

（3）	系统数据

系统数据备份：用来备份系统数据，可以设置的参数有：

数据备份目录：将数据备份到哪个目录。

自动备份周期：单位：天，最小自动备份时间设置为1天，即每天备份。只有启用自动备份才生效。

启用自动备份：是否启用自动备份

手动备份：手动备份系统数据

策略维护：对系统中的资源，观察列表，合并规则，过滤器；审计中的实时监视、实时统计、历史统计、历史日志；告警中的告警概览、告警治理。

（4）	日志数据

用来备份与恢复日志数据，可以自动备份，也可以手动备份与恢复。

可选择本地备份、ftp(远程备份)、sftp(远程备份)、smb(远程备份)。

日志备份目录：系统将会按照设置的自动备份时间间隔备份数据到指定目录。

自动备份周期：可以设置自动备份的周期。

服务器IP：ftp、sftp或smb远程备份的服务器地址。

端口：ftp、sftp远程备份的服务器端口。

用户：ftp、sftp或smb远程备份的服务器登陆用户名。

密码：ftp、sftp或smb远程备份的服务器登陆密码。

远程备份目录：ftp、sftp或smb远程备份的服务器的目录。

（5）	手动备份与恢复

数据维护：包括日志数据的维护与告警数据的维护，数据维护主要是考虑对数据库容量的定期维护，以保证数据的安全性，以及数据库的可维护性。

（6）	日志数据维护

在线数据存放天数：数据库中的数据一旦超过此设置的天数，就会自动归档，并将数据库中的数据删除。

归档数据存放天数：系统会自动将超过此配置时间的归档数据从硬盘上删除。

按天删除归档数据：设置启用，当系统备份日志的天数超过设置的存储最大天数，将会把最开始的日志按天删除。

剩余容量告警阈值：当数据库的剩余容量达到告警阈值时会产生一条告警。

自动删除归档数据：默认未开启，开启后可按以下条件进行配置

按剩余容量告警阈值百分比进行删除，可设置开始删除阈值和结束删除阈值。

按存储剩余空间大小进行删除，可设置开始删除阈值和结束删除阈值。

按存储剩余空间百分比进行删除，可设置开始删除阈值和结束删除阈值。

系统保留最小空间：系统可用空间小于该阈值后会产生告警并不再接收日志。

（7）	告警数据维护

保存最大天数：告警数据保存的最大天数。

告警最大容量：数据库中告警存贮的最大条数，一旦记录数大于最大容量，系统会删除上一天的告警数据，直到数据小于最大容量。

（8）	产品授权与升级

产品许可导入：在该页面会显示产品的授权信息，以及系统的设备序列号。

产品升级：可通过页面方式进行产品升级，也可通过后台命令进行升级

数据库授权

系统数据库授权：用于需要访问系统数据库的授权，只有授权的账号才可以通过运维账号和密码在客户端访问系统数据库。

日志数据库授权：用于需要访问日志数据库的授权，只有授权的账号才可以通过运维账号和密码在客户端访问日志数据库。

（9）	系统自身监控

包括在线用户、自身监控、监控阈值、系统日志、实时抓包、连通性测试等。

在线用户：显示当前登录系统的在线用户，包括登录IP、用户名称、最后登录时间等。

自身监控：显示系统所在的主机的监控信息。包括：主机名、IP等，以及以图形的方式显示CPU使用趋势、内存使用趋势、磁盘使用情况等。

监控阈值：监控阈值是指某个监控指标所能达到的最大值或最小值。

目前可以针对CPU使用率、内存使用率、磁盘空间使用率设置告警阈值。

系统日志

系统日志：诊断日志用于分析判断系统运行过程中的异常情况。

自检日志：将自身产生的系统日志，转发到日志引擎，用于自身系统操作监控。

实时抓包：选择抓包网卡，源目的IP端口信息，抓包存储目录，开始进行抓取。

连通性测试：选择命令类型，填写命令参数及IP,点击发送按钮，在下方文本框中会显示结果。

（10）系统资源

资源包括：地址资源、端口资源、自定义资源、时间资源、地理位置资源。

地址资源：提供了IP地址范围的定义功能，即可以是单一地址，也可以是地址段，还可以是子网地址，所有这三种类型的资源，均支持取反。

单一地址：输入的一个IP地址

地址范围：从一个地址到另外一个地址，前面的地址IP小于后面的IP

子网地址：网络地址，前面为一个子网格式的IP地址，后面为掩码

取反：除了选定的地址及地址范围之外的所有地址

端口资源：提供了端口范围的定义功能，即可以是单一端口，也可以是端口范围，均支持取反。

单一端口：输入一个端口

端口范围：从一个端口到另外一个端口之间的所有端口，前面的端口号小于后面的端口号，并且包含两端的端口

取反：除了选定的端口或端口址范围之外的所有端口

自定义资源：提供了字符串范围的定义功能，即可以是单一字符串，也可以是多字符串。

时间资源：提供了时间范围的定义功能，即可以是绝对时间段，也可以是按周或按月的有规律的时间范围，所有这几种类型的时间资源均支持取反。

绝对时间段：从一个起始时间到一个结束时间。

每月：可以设置每月几号到几号的每天几点到几点

每周：可以设置每周的周几到周几的每天几点到几点

取反：除了选定的时间范围外的所有时间

地理位置资源：提供地理位置资源，地理位置选择，显示经纬度，可根据IP地址、地址范围、子网地址添加IP信息。

国家：中国(默认不可更改)。

国家编码：CN。

地理位置：选中所在位置，显示经纬度信息。

添加IP：可选IPV4（IP地址、地址范围、子网地址）可取反、IPV6（IP地址）

引用地址资源：可选择资源库地址资源信息。

（11）系统字典

新增字典

日志字段：支持【设备类型】、【日志分类】、【对象】、【操作】、【网络应用协议】、【采集类型】、【网络协议】、【响应】、【结果】

属性：必填

支持输入汉字，字母，数字，下划线，/

网络应用协议，网络协议，响应，结果，采集类型必须是数字;设备类型，日志分类，对象，操作必须以/开头；

名称：必填

支持输入汉字，字母，数字，下划线，/

设备类型，日志分类，对象，操作必须以/开头；

删除字典：支持删除日志。

导入字典：可导入字典，支持xml格

导出字典：可导出字典，支持导出XML，CSV，RTF三种格式，其中XML格式支持导入到别的系统。

查询字典：可选择类型、字段、属性、名称进行字典筛选。

告警属性

告警属性包括：告警分类、告警等级、合并属性、告警来源、告警状态。

查询字典：可以根据类型、字段、属性、名称进行字典筛选。

导出字典：可以导出字典，支持导出XML，CSV，RTF三种格式，告警属性不支持导入。

时间转换格式

提供用于采集器解析文件中编辑解析规则解析结果中日志属性为产生时间时可选择时间转换格式。

（12）解码工具

系统内置了Unicode编码、UTF-8编码、URL编码/解码、HEX编码/解码、BASE64编码/解码、时间戳转换。

观察列表

（1）	观察列表组

新增：可新增观察列表组，观察列表组的属性包括：名字、描述。

编辑：可编辑观察列表组。

删除：可删除观察列表组。删除该观察列表组时同步删除组下所有子组与观察列表和观察日志。

导出：导出观察列表组是将某一指定观察列表组中的全部观察列表及子观察列表组的数据保存备份到本地硬盘上。

导入：导入观察列表组是将以前导出的某一观察列表组及或观察列表，以及其中的全部观察列表数据导入到系统中。

刷新：刷新观察列表组是将观察列表树进行重新加载。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	观察列表

观察列表是用户根据不同需要而设置的关注字段，其在观察列表树上显示为叶子节点。通过点击观察列表树上的观察列表，将进入观察日志列表页面，查看存在风险的威胁信息。点击观察列表中的列表名称，可以进入观察列表详细信息页面，查看该观察列表的配置。

（3）	观察日志

观察日志是用户根据不同威胁而设置的威胁情报库，其在观察列表内。点击观察列表树上的观察列表，将进入观察日志列表页面，查看存在风险的信息。

过滤器

过滤器是系统的基础组件之一，其本质是一个复杂的过滤条件，主要是对接收或转发的日志进行过滤、筛选。系统预定义了一些过滤器，您可以新增或修改这些预定义的过滤器，以满足您的实际需求。对于定义好的过滤器，您可以在系统中的其他地方引用，比如：规则、报表、审计策略等。

（1）	过滤器组

新增过滤器组：可新增过滤器组，过滤器组的属性包括：名字、描述。

编辑过滤器组：可以编辑过滤器组。

删除过滤器组：可删除过滤器组。

导出过滤器组：导出过滤器组是将某一指定过滤器组中的全部过滤器及子过滤器组的数据以及关联的引用其他的过滤器或资源都保存备份到本地硬盘上。

导入过滤器组：导入过滤器组是将以前导出的某一过滤器组及或过滤器，以及其中的全部过滤器数据导入到系统中。支持增量导入和覆盖导入两种方式。

刷新过滤器组：重新加载过滤器组树。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	过滤器

新增过滤器：可新增过滤器。

编辑过滤器：可编辑过滤器。

移动过滤器：可移动过滤器，移动过滤器遇同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制过滤器：可复制过滤器，复制过滤器到目标过滤器组遇同名过滤器时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出过滤器：可导出过滤器，导出的格式支持XML，CSV，RTF。对于多条过滤器，导出的文件为包含多条过滤器的zip文件。

导入过滤器：可导入过滤器，导入的文件支持从本模块导出的过滤器，同时支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。

合并规则

安全管理人员可以通过本功能模块设定平台系统的合并规则，平台会根据合并规则对符合条件的日志进行合并归纳。

用户可以定义不同分类的合并规则组，在相应的合并规则组下添加合并规则。

合并规则会将符合条件的日志进行合并，合并的日志属性包括：归并数目、持续时间、接收流量、发送流量。

（1）	合并规则组

合并规则组以树形结构的方式管理，合并规则组下可以有子合并规则组。

新增合并规则组：可新增合并规则组，合并规则组的属性包括：名称、描述。

编辑合并规则组：可编辑合并规则组。

删除合并规则组：可删除合并规则组，支持删除非空组。

导出合并规则组：导出合并规则组是将某一指定合并规则组中的全部合并规则及子合并规则组的数据保存备份到本地硬盘上。

导入合并规则组：导入合并规则组是将以前导出的某一合并规则组或合并规则，以及其中的全部合并规则数据导入到系统中。

快速检索：在关键字搜索框中输入名称，将会展开树节点并高亮显示对应节点。

（2）	合并规则

合并规则是用户根据不同需要而设置的日志合并条件，其在合并规则树上显示为叶子节点。通过点击合并规则树上的合并规则，或者合并规则列表中的合并规则名称，可以进入合并规则编辑页面，查看合并规则详细信息。

（3）	新增合并规则

可新增合并规则。

（4）	编辑合并规则

可编辑合并规则。

（5）	删除合并规则

可删除合并规则，支持批量删除操作。

（6）	移动合并规则

可移动合并规则，移动合并规则遇到同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

（7）	复制合并规则

可复制合并规则，复制合并规则到目标合并规则组，当遇到同名合并规则时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

（8）	导出合并规则

可导出合并规则，导出的格式支持XML，CSV，RTF）。对于多条合并规则，导出的文件为包含多条合并规则的zip文件。

（9）	导入合并规则

导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。

系统日志

显示系统自身日志，只能查询、导出，不能修改、删除。

显示的信息包括：用户名、IP、操作时间、操作内容、操作结果等。

权限

系统采用基于角色的权限控制机制，即系统只对角色分配权限，用户只能通过拥有一个或者多个角色来获取权限，而不能直接对用户分配权限。

每个用户在创建的时候可以被赋予相应的角色权限。

用户可以有一个或者多个角色，也可以没有任何角色，没有任何角色则表示没有任何权限，用户可以登录系统，但不能访问任何内容。

如果用户所具有的角色被管理员删除，那么该用户就不再具有相应的权限，需要管理员对该用户重新分配角色。

目前系统按模块分配权限，有的模块还可以分配子模块的权限，部分模块的权限可以控制到树结点。

目前支持的操作有读、写、导出。用户只有具有导出权限，才可以下载，导出。

注：对于树形结点的权限来说，如果用户有了树形结点的根结点或组结点的权限，则拥有该根结点或组结点下的所有子结点的权限，包括新增加的子结点的权限。

内置角色与用户

本系统基于三权分立设计。默认的内置三个角色，请登录后立即修改口令：

（1）	系统管理员sysadmin：具备系统配置，日志审计操作的权限。

（2）	用户管理员useradmin：具备用户管理和权限管理操作的权限。

（3）	审计管理员auditor：具备对系统操作进行审计的权限。

系统权限管理的操作必须由用户管理员及其授权的管理员进行。

用户管理

（1）	新增用户

可新增用户，新增用户的属性包括：登录用户名、真实姓名、登录密码、确认密码、联系电话、手机、电子邮箱、登陆地址限制、描述信息、角色信息。

（2）	编辑用户

可编辑用户。

（3）	删除用户

可删除用户，支持批量删除。删除用户会同时将用户与角色的关联关系删除。

（4）	锁定和解锁用户

用户在一分钟内，连续登录失败的次数达到一定数目，会被锁定一段时间。用户可以在锁定时间过后，再次尝试登录系统，也可以通知用户管理员解锁。

角色管理

（1）	新增角色

可新增角色，新增角色的属性包括：角色名称、角色描述、用户、权限信息。

（2）	编辑角色

可编辑角色

（3）	删除角色

可删除角色

参考知识

参考知识模块是一个小型的知识库，用户可以从这里搜寻安全知识和寻求安全解决方案，其中包括日志、字典表等相关知识。

搜索

在搜索界面，用户可以在输入框中输入想要搜索的关键字，搜索结果界面分左右两部分管理，用户可以继续点击右侧的连接进行搜索，在右边用户也可以继续输入条件进行查询。

日志

日志库的内容是由系统内置的数据，用户不能对其进行新增、删除、修改操作，只可以对日志进行查看、导入、导出的操作。

（1）	日志分类树

可对其进行点击查看每个分类下的日志。

（2）	日志列表

通过列表上方的工具栏按钮可以对日志进行查询、导入、导出操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页，点击列表头可按当前列排序。

查询日志：可查询日志。

日志导入：可导入日志，日志文件是由系统导出的XML、Zip文件，也可以按照导入文件格式说明生成 XML 文件或 Zip 文件。

日志导出：可导出日志，导出格式支持XML、CSV、RTF格式。

日志明细查看：可查看该日志的详细情况。

字典表

字典表的内容是由系统内置的数据，用户不能对字典中的数据进行新增，但可以进行编辑、删除、导入、导出等操作。

（1）	字典分类树

用户不能对字典表的分类进行新增、删除、修改操作。

（2）	字典列表

用户可以点击左侧字典分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的字典内容列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对知识进行新增、删除、查询、导入、导出操作；通过列表最后一列可以对知识进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

编辑：可以编辑字典列表。

删除：可以删除字典列表。

查询：可以根据查询条件进行查询，。

导入：可导入字典列表，文件是由系统导出的XML、zip文件，也可以按照导入文件格式说明生成 XML 文件或 Zip 文件。

导出：可导出字典列表，支持XML、CSV、RTF格式。

明细查看：可查看详细情况

知识

知识库管理界面界面是由左右两部分组成，左侧为知识分类树，右边为知识列表。

（1）	知识分类树

用户可以通过工具栏中的相应按钮对知识分类进行新增、删除、修改操作。

添加：可以添加知识分类树，支持多级添加。属性包括：名称、描述。

编辑：可以编辑知识分类树。

删除：可删除知识分类树。

（2）	知识列表

左侧界面显示知识分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的知识列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对知识进行添加、删除、查询、移动操作；通过列表最后一列可以对知识进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

新增：可新增知识列表。

编辑：可编辑知识列表。

删除：可删除知识列表。

移动：可移动知识列表。

查询：可查询知识列表。

明细查看：知识列表的“标题”列为链接，点击某条知识的标题，进入查看知识明细页面，可以看到知识的明细。如果知识有附件，可以点击连接下载知识的附件。

案例库

（1）	案例分类树

用户可以通过工具栏中的相应按钮对案例分类进行新增、删除、修改操作。

新增：可新增案例分类树

编辑：可编辑案例分类树

删除：可删除案例分类树

（2）	案例列表

左侧显示案例分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的案例列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对案例进行添加、删除、查询、移动操作；通过列表最后一列可以对案例进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

新增：可新增案例列表

编辑：可编辑案例列表

删除：可删除案例列表

查看：可查看案例列表

明细查看：可查看案例明细，如果案例有附件，可以点击连接下载案例的附件。

基于隐私计算的数据可信共享

数据安全是国家最重要的战略安全之一，也是数据共享开放的核心基础。近年来，我国政府高度重视数据安全和数据共享开放，尤其是政务数据。在大力推动数据共享开放的同时，数据安全的重要性愈发突出，数据安全相关法律法规逐步完善。《数据安全法》提出“鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素的数字经济发展”。从上述描述看，数据的开放共享和隐私保护成为数据流通关注的两个重要方面。

针对以上问题，隐私计算技术是主要的解决方案之一，综合运用多方安全计算、联邦学习、隐匿查询、隐私求交、同态加密、差分隐私等隐私计算技术，辅以区块链的多方协同与不可篡改等技术特性，满足不同场景下多方隐私计算保护需求，实现对业务场景中多方数据进行处理且不泄露任何隐私信息，通过对实时数据共享、数据计算、数据分析和传输等提供安全保障实现数据共享安全和隐私内容保护，保障数据处理过程的安全性。

隐私计算技术在行业的实践中，已逐步实现产品化、平台化，通过规模化建设应用，能够更好发挥数据价值，保护隐私安全，避免数据滥用，并产生极好的经济效益。在数据成为生产要素并推动流通的情况下，隐私计算技术及在行业的应用正在加速发展。

隐私计算平台内置多方安全计算、联邦学习和可信执行环境三类隐私计算引擎，实现联邦查询、联邦统计、联邦分析、联邦学习等常用计算功能，应对不同业务和场景需求；提供可视化管理界面，可对数据资源进行灵活的权限控制，不同数据服务的可视化算子组件创建数据服务项目，多视角监控平台资源使用，提供管理员角色的三权分离以及安全设备管理、集群管理，网络设置等能力；定制优化基础组件和操作系统作为基础。支持同态加解密、可验证计算等保护计算函数，通过隐私计算框架支持多种隐私协议转换，灵活支撑业务流程；提供接口对接和数据对接，支持灵活定制。可采用差分隐私保护模型输出。

数据流图

警务数据实时可信推送的流程如下：保险机构业务系统在互联网端把车辆投保数据上传到隐私计算组件；公安内网隐私计算平台从内网抽取所需要的数据（车辆数据和车险数据）；当发生车险数据更新时，警务平台和多个保险机构通过公安外网的前置机转发数据，执行隐私求交操作；保险机构隐私计算平台实时获得车险数据中在本方投保的车辆数据和车险数据。

车险欺诈识别的流程如下：保险机构业务系统在内网把欺诈评分模型上传到隐私计算组件；保险机构隐私计算组件本地执行同态加密输出密文模型，并上传到前置机后摆渡到内网的隐私计算平台；公安内网隐私计算平台从内网抽取所需要的数据；公安内网隐私计算平台结合密文模型和明文数据，执行密文模型计算，生成密文评分；公安内网隐私计算平台将密文评分摆渡到前置机，返回保险机构密文评分；保险机构隐私计算组件使用本地密钥解密评分，返回业务系统明文评分。

电子证件认证的流程如下：使用机构业务系统在内网把电子证件特征上传到隐私计算组件；使用机构隐私计算组件本地执行抽取特征参数输出密文参数，并上传到前置机后摆渡到内网的隐私计算平台；公安内网隐私计算平台从内网抽取所需要的电子证件特征库；

公安内网隐私计算平台结合密文参数和明文数据，执行密文比对，生成比对结果密文；

公安内网隐私计算平台将密文结果摆渡到前置机，返回使用机构密文评分；使用机构隐私计算组件使用本地密钥解密密文，返回身份认证结果。

功能模块

基础功能

用户管理

为了确保灵活性和可扩展性，系统采用基于角色的访问控制（RBAC）动态权限管理方法。通过用户的角色（Role）授权其相关权限实现灵活的访问控制，相比直接授予用户权限更加简单、高效、可扩展。

系统默认角色包括：系统管理员角色（admin），系统默认存在一个超级用户（admin），对应的是系统管理员角色，拥有全部系统权限。由超级用户创建所需要的普通用户角色，授予相关的权限，再创建普通用户，与对应的角色关联。

白名单管理

白名单用于帮助用户管理可以访问平台的机构，只有在加入白名单后机构才可以通过约定好的ip地址访问平台。

用户可随时更新白名单，以响应变化的需求，同时支持日志记录，用来追踪白名单使用情况。该功能有助于提高系统和资源的安全性，减少未经授权的访问和潜在的威胁。

租户管理

租户管理主要帮助用户有效地管理不同的租户及租户下的客户。根据特定需求创立不同的租户，为租户分配特定的访问权限和功能权限。

确保不同租户间数据和计算流程隔离，维护数据安全性和租户之间的隐私，有效防止越权操作的发生。用户通过不同状态管理租户，确保租户中的资源可以被合理使用。

存证管理

存证管理为用户提供可追溯的存证记录，将项目内产生的数据和操作进行保存，存证记录包括时间戳、日志内容，用户可随时查看存证记录，了解详细信息。导出时加密，确保不会被未经授权的篡改。

日志管理

日志管理记录系统中产生的操作，保证数据完整性和可靠性。记录内容包括时间戳，操作人，操作账户，操作内容，操作时长，用户可通过以上内容对操作人的异常操作进行排查，找到问题的源头。

同时，在项目中记录流程产生的调度日志和计算日志，用于记录计算过程中产生的事件、警告和错误。方便用户在后续执行流程时进行故障排查。

监控管理

系统对数据库与硬件进行性能监控。性能监控对象包括Redis，磁盘，同时可以查看硬件信息，可查看对象为服务器、JVM，均可设置监控数值。

当Redis内存，磁盘，服务器，JVM达到预警时，会出现文字提示“已到监控数值”，提醒用户需对平台资源进行清理，以免影响后续流程的执行。

项目管理

项目管理用于帮助用户对数据资源和人员权限进行合理分配；规划，执行，追踪计算流程，同时查看计算流程产生的计算结果并将结果应用于其他计算流程中。

同时项目管理中的项目分为四类，联邦学习，联邦查询，联邦分析，联邦统计以满足用户对业务的不同需求。

项目流程中用户会被分配不同角色，被授予权限的用户可对项目中的流程审核，确保数据在使用中的安全性与合理性。

节点管理

节点管理用于在隐私计算的业务流程中，管理参与方之间的权限关系。业务流程中将发起合作申请的一方叫接入方，对接入申请进行审核的一方叫合作方。双方可查看对方的信息，在建立起合作关系后才可以推进后续的项目流程搭建。

系统设置

用户可在系统设置内使用网络设置功能对平台内网访问地址进行修改，修改内容有内网ip，网关，子网掩码，dns，方便用户在更改网段后，重新建立与合作方的合作关系；还可通过登录设置登录平台的规则，例如是否启用登录次数限制，是否启用定期修改密码，保证平台安全性；可对平台显示信息进行个性化，对logo，欢迎语，平台名称，平台所属机构进行设置；还可对平台自有文件协议FTP进行管理，提升对数据导入的效率。

数据管理

数据是隐私计算的基础元素，参与方均需提供各自的数据参与隐私计算。用户可在数据管理模块管理参与隐私计算的数据源、数据集、数据需求，查看其他数据方授权的共享数据集，具体说明如下：

数据源用于管理对数据的访问及获取方式，包括从数据库或文件获取。数据集从数据源中产生，是参与隐私计算的数据集合；数据需求，用于制定参与隐私计算数据的数据格式，分发给数据方，得到符合己方需求的数据，再进行隐私计算。共享数据集是数据方授权给平台的数据集，平台只能查看授权数据集的说明及属性包括名称、大小、数据类型等，或是共享数据集的结构例如长度、字段、数据列。数据方定义参与计算数据集的共享数据集信息（不包含敏感数据），共享给指定的接入方。

接口管理

平台用户可在接口授权管理创建授权用的app_id和app_key，创建好授权密钥后授权给合作方节点，节点即可获取接口地址进行访问。用户通过接口授权管理执行以下操作，通过定义app_id和app_key授权合作方节点使用接口，并对调用情况进行存证，方便后续查看。

隐私计算功能

联邦查询

参与节点发起查询，发送加密查询条件，获得加密查询结果，解密得到查询结果。联邦查询支持关键字查询结果，查询共同交集等功能。在联邦查询流程中，数据方无法得知查询方的条件和结果。应用方无法获取不满足查询条件的查询数据。

根据应用方计算资源和服务条件不同，联邦查询提供不同类型的实现算法，包括基于DH算法、不经意传输OT算法和全同态加密算法。对于支持计量计费匿踪查询的算子，数据方和查询方各自统计数据（查询量、查得量、去重查得量等），方便计费和后续对账。联邦查询提供一系列实用工具，支持对明文的编码和解码操作，支持分桶操作，减少查询通讯交互的数据量，提升查询的效率。

联邦统计

弱中心节点与多个参与方联合完成统计任务。在保证中心节点获得正确统计结果的同时，无法获得统计结果之外的任何信息；各参与方之间不通信，各参与方之间无法获得任何信息。

联邦统计功能包括：描述性统计（平均值、中位数、方差、标准差、最大值、最小值等）、检验分析（T检验、F检验、卡方检验等）和分析性统计（回归分析、相关性分析、生存分析等），支持指定字段的分组分析和条件分析。

联邦分析

主要使用结构化数据查询语言SQL进行数据查询和分析的同时保证在分析过程中不泄露敏感信息。用户可通过通用SQL语法撰写语句获得查询结果，对于数据持有方的节点可自主设置数据字段安全属性，只输出聚合信息，不输出数据明细，保护敏感信息不泄漏。

联邦分析支持SQL安全校验，当存在可能泄露信息的查询时校验无法通过，数据方可设置联邦分析字段的保密属性，设置后该字段只能输出汇总数据（例如聚合结果）不能输出明细数据。联邦分析的SQL语句支持筛选算子（Where子句）、连接算子（join等）、聚合算子（sum/avg/min/max等）、分组算子(groupby等)、排序算子（orderby等）、窗口函数、关联子查询、非关联子查询。后端数据库支持对接文件类型的数据、主流关系型数据库、大数据平台、公有云平台等数据源。

联邦学习

在保证原始数据在各方之间不流动的前提下，通过交换各参与节点的算法训练的中间参数信息，利用多方数据样本的丰富性和全面性，在完全密文条件下进行计算，生成多个模型，从中获取最优模型。在原始数据不离开各方的前提下，通过联邦训练获得的模型，在参与节点之间交换模型预测的中间结果。在完全加密的条件下进行计算，可多次执行，调整参数，实现各参与节点对数据集更精准的预测。

场景功能

基于隐私计算的警保数据联动

以车险欺诈识别场景为例，基于隐私计算的警保数据联动分为两个阶段：（1）警务数据实时可信推送；（2）车险欺诈识别。

一、警务数据实时可信推送

当发生交通事故时，事故方可能属于多个保险机构，多个保险机构各自将车险投保名单导入隐私计算组件，与车管平台的车险数据执行隐私求交计算，涉险车辆投保所属的保险机构可以实时获得车险数据。在此计算过程中，车管平台不泄露交集之外的车辆信息，基于隐私计算实现数据实时可信共享。

在公安内网部署隐私计算平台，在保险机构侧部署轻量级隐私计算组件SDK，可集成到业务系统中。双方执行的流程如下：

1、保险机构业务系统把车辆投保数据上传到隐私计算组件；

2、公安内网隐私计算平台从内网抽取所需要的数据（车辆数据和车险数据）；

3、当发生车险数据更新时，警务平台和多个保险机构同时执行隐私求交操作；

4、保险机构隐私计算平台实时获得车险数据中在本方投保的车辆数据和车险数据，方便后续理赔和快速响应；

二、车险欺诈识别

当保险机构进行理赔调查时，保险机构提供车辆数据，车管平台提供理赔车辆的历史理赔记录（涉及多个保险机构）和违章数据，通过隐私计算帮助保险机构提升欺诈识别能力。通过隐私计算平台内置的同态加密模块，保险机构使用本地密钥加密反欺诈模型，保护模型参数不泄露，上传到公安内网的隐私计算平台，执行密文计算并返回密文欺诈评分。由保险机构侧的隐私计算组件解密，返回业务系统。在此计算过程中，保险机构不泄露反欺诈模型，车险平台不泄露车险和违章数据，双方通过隐私计算实现提升车险理赔的欺诈识别能力。

在公安内网部署隐私计算平台，在保险机构侧部署轻量级隐私计算组件SDK，可集成到业务系统中。双方执行的流程如下：

1、保险机构业务系统把欺诈评分模型上传到隐私计算组件；

2、保险机构隐私计算组件本地执行同态加密输出密文模型，并上传到前置机后摆渡到内网的隐私计算平台；

2、公安内网隐私计算平台从内网抽取所需要的数据；

3、公安内网隐私计算平台结合密文模型和明文数据，执行密文模型计算，生成密文评分；

4、公安内网隐私计算平台将密文评分摆渡到前置机，返回金融机构密文评分；

5、金融机构隐私计算组件使用本地密钥解密评分，返回业务系统明文评分。

基于隐私计算的生物特征识别身份认证

基于隐私计算的电子证件身份认证被广泛应用于安防、金融、医疗、支付等诸多领域，给带来生活的便利。但是该技术也存在信息泄露、过度滥用等问题，如何让电子证件认证既方便快捷又安全合规，成为业界关注的话题。公安机关拥有最权威的认证信息，各种机构希望通过公安机关实现个人电子证件身份认证。

使用机构获得个人电子证件，无需将原始数据发送给公安机关，仅需要抽取特征重要参数，与公安机关的特征参数库进行隐私计算特征比对，当满足误差阈值时即可认证成功。在此过程中，双方均不需要提供特征原始数据，基于隐私计算实现电子证件身份认证。

全域数据安全管控平台

概述

全域数据安全管控平台以IT资产为基础，以业务信息系统为核心，以用户体验为指引，从监控、审计、风险、运维四个维度建立一套可度量的统一业务支撑平台，使得各种用户能够对业务信息系统进行可用性、性能与服务水平监控，事件分析、审计、预警与响应、风险及态势的度量与评估，标准化、例行化、常态化的安全流程管控，从而最终实现业务信息系统的持续安全运营。

全域数据安全管控平台采用新一代的基于超微内核的技术架构，融合多种信息安全技术和管理理念，充分实现组织、管理、技术三个体系的合理调配，帮助用户从监控、审计、风险、运维四个维度实现对业务信息系统的统一安全保障。

全域数据安全管控平台采用开放平台架构设计，遵循业界通行的应用接口和管理接口，功能部件都实现了模块化装配，客户可以自由选择，并能够与客户的应用和管理环境实现良好的对接与整合。

基础功能设计

首页

安全管理人员可以通过本功能模块对来自企业或组织内的所有 IT 设备的状态、事件、告警，进行可视化的实时概况查看。

设备主要的状态、告警和事件实时都以图表的方式展示出来，安全管理人员可以实时直观的查看，提高分析工作的效率。

默认视图

（1） 最近告警状态

展示窗口用于显示最近所有设备事件的告警情况，根据告警设备的IP地址在相应位置显示一个告警点，告警点的颜色表示告警的等级信息。

当雷达图上出现告警点时，鼠标放在告警点上，会以浮动窗口的形式显示该点告警的详细信息，告警详细信息窗口中功能参见告警模块中的列表功能。

（2） 最近资产告警排行

展示窗口用于显示最近所有设备按告警分类统计的数量，告警数量由大到小排名前的设备告警信息生成的堆积柱状图。柱子颜色表示告警的等级信息。

当统计图中包含数据时，鼠标放在柱子上，会以浮动窗口的形式显示柱子所表示的告警等级和告警数量；当点击该柱子时，会弹出一个窗口，显示告警的详细信息。告警详细信息窗口中功能同告警模块中的列表功能。

（3） 最近事件一览

展示窗口用于显示最近事件告警等级，事件总数。其中图表用于显示各种事件类型的统计结果。

点击图表各个类型事件数量，会弹出相应事件类型的明细窗口，事件明细窗口的操作同事件模块功能。

（4）最近告警信息

展示窗口用于显示最近系统中产生的最近的告警信息，包含告警的名称、等级、发生时间和设备名称。

当点击告警的名称，会弹出一个窗口，显示告警的详细信息。告警详细信息窗口中功能同告警模块中的列表功能。

（5） 最近事件趋势

展示窗口用于显示最近所有事件的趋势统计图。

点击各个等级事件数量，会弹出相应等级事件的明细窗口，事件明细窗口的操作同事件模块功能。

自定义面板

系统可以自定义管理面板，并将其放到导航栏上，或者放到内置的分类区域上。

（1） 新增管理面板

名称：管理面板的名称，该名称为必填内容。

图标：管理面板在栏目中显示的图标，不选则为默认图标。

栏目：管理面板放在哪个栏目，不选默认分到安全分析栏目组。

样式：设置管理面板展示样式，是以门户方式展示，或是以标签页的方式展示，还是以树型方式展示，不选默认为门户样式。

描述：设置管理面板的描述信息，可以不填。

部件树：可在管理面板中显示的部件，选择后，显示在管理面板中。

管理面板布局：以门户的方式展示时，需要设置分几列展示，每栏占整体页面的百分比。不需要设置分几行展示，根据您选择的部件的数目会自动设置分几行展示。

（2） 移动管理面板

可以直接拖动管理面板将其拖入导航栏或别的栏目，进行管理面板所在的位置修改

（3） 删除管理面板

将欲删除的管理面板图标，拖动到右下角的垃圾框里，即可删除。

（4） 编辑与重命名

编辑：将弹出部件修改页面，即可对部件进行重新定义。

重命名：对部件进行重命名。

资产

安全域是指同一环境内有相同的安全保护需求、相互信任、并具有相同的安全访问控制和边界控制策略的网络或系统。每个安全域具有基本相同的安全特性，如安全级别、安全威胁、风险等，依据这些特性，将资产归入不同的安全中，实施不同的安全保护。

安全域和安全域中的资产，参与风险计算。

安全域

（1） 添加安全域

可在安全域节点添加安全域。

（2） 编辑安全域

可编辑安全域，完成安全域的修改后，安全域树的结构会及时更新，安全域树的节点会显示为新修改后的内容。

（3） 删除安全域

可删除安全域，如果该安全域下有子节点存在，则删除时会将子节点一并删除。

删除安全域后，安全域树结构及时刷新，不再显示已经删除的安全域节点。

（4） 刷新

刷新安全域是将安全域进行重新加载。

（5） 快速检索

安全域上方的检索框中输入需要检索的信息，将在安全域中快速定位到相应的节点并高亮显示。

资产管理资产

安全域节点展示分为上下两部分：上部分展示：该域下的所有的安全资产按类型统计展示，点击数字可下钻至列表。下部分展示：该域下的所有的安全资产，在资产拓扑上方，包含一组对安全资产进行操作的功能按钮。

（1）添加资产

可以手动添加或从资产库添加资产，新添加资产的属性包括：基本信息、安全属性、资产标签、扩展属性、资产明细。

资产库

全部资产

添加资产：可添加新资产

编辑资产：可对资产进行编辑

删除资产：可删除资产

查询资产：可以按照资产ip、地址范围、类型、名称等多种条件查询资产。多个IP之间用英文逗号分隔。

选择列：可以对资产在列表中显示的列表信息进行设置。

资产分配：可以把资产分配到资产管理，标签。

资产明细：资产明细对话框中，可以查看资产属性、核查、漏洞、事件、监控、告警、风险、接口、流量等信息，并可完成web访问、ping、telnet、远程桌面等快捷访问。

快速检索：资产库上方的检索框中输入需要检索的信息，将在资产库中快速定位到相应的节点并高亮显示。

一键删除：删除资产库所有资产及资产之间的关系。

资产标签

资产标签默认提供：位置标签、部门标签、业务标签三个标签页。对业务标签的操作：增删改组及该组资产与业务模块增删改组及该组资产信息同步。

添加资产标签：可添加资产标签，资产标签的属性包括：名称、描述

编辑资产标签：编辑资产标签的操作类似于添加操作

删除资产标签：可删除资产标签，如果该资产标签下有子节点存在，则删除时会将子节点一并删除。删除资产标签后，资产标签树结构及时刷新，不再显示已经删除的资产标签节点。

移入资产：从资产库中选择资产添加到当前标签中。

选择列：可以自定义列表显示的列模式。

资产类型

资产类型树列出了当前系统支持的全部资产类型，可以查看该类型下的全部资产。

预备资产库

系统在接收到外部事件、导入漏洞扫描结果可以从这些数据中发现一些当前资产库中不存在的资产信息，为了使资产管理工作更加完善，这些新发现的资产信息会进入预备资产库中，并以时间维度和来源维度展示。资产管理员可以从预备资产库中选择预备资产，将预备资产批量或者单个添加为正式资产，也可以编辑或合并预备资产。

预备资产

在资产库时间节点,可以看到该时间段内各来源所有的预备资产。

删除资产：可删除资产，删除后资产列表即时刷新，在资产列表中不再显示已经删除的资产。

批量加入资产库：可批量江资产加入资产库。

合并资产：可以选择需要合并的资产进行合并。针对同一台设备IP与类型都有可能不同，因此在资产列表中选中任意条资产也可以进行合并。

刷新：将预备资产列表刷新。

快速检索：输入资产名称或者IP等关键字后按Enter可以快速查找资产。

事件

安全管理人员可以通过本功能模块对来自企业或组织内的所有 IT 设备的事件，进行可视化的实时分析、监视，也可以对历史事件进行查询、分析和统计，从而快速识别出需要注意的安全事件。

所有的事件分析场景，都以策略的方式进行分类展示，安全管理人员可以方便的自定义各种分析策略，并在各种分析策略之间快速切换，提高分析工作的效率。

事件模块包含三部分的内容：事件分析、事件查询。

策略以策略组的方式进行分类管理，策略组以树形方式展示、策略组支持多级。

事件分析

事件分析是对系统接收到的所有事件进行查询、统计、钻取、追踪，可以支持正则、全文检索，支持复杂的过滤条件查询。可以将经常用到的查询条件、统计条件保存为策略，方便以后查询分析。

过滤条件：快速时间切换，过滤检索、关键词快速检索，正则表达式完全匹配。可以进行复杂条件配置。

统计配置：可以进行多条件统计分析。

事件列表：可对事件进行局部展示分析。

定位：可通过在线定位、离线定位对事件中的IP地址进行地图定位分析。

事件响应：可将可疑事件存入到告警或者观察列表中进行提示分析

事件导出：可选关注列进行相应导出，事件导出csv列表。

策略组

策略组以树形结构的方式管理策略，策略组下可以有子策略组。

新增策略组：可新增策略组，策略树会实时更新，策略树上会显示新添加的策略组。

编辑策略组：可编辑策略组。策略树的结构会实时更新，策略树的节点会显示为新修改后的内容。

删除策略组：可删除策略组。删除该策略组时同步删除组下所有子组与策略。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有策略信息和目录结构信息，导出XML格式的策略时同步导出相关引用。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入策略组导入策略组是将以前导出的某一策略组或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。

策略

新增策略：可新增策略。新增策略的属性包括：策略名称、策略组、刷新事件、过滤条件、统计配置、配置列、编辑策略、删除策略、重置策略。

历史查询

可进行历史查询，查询策略是对系统接收到的所有事件进行查询、追踪，可以支持关键字搜索查询。可以直接输入查询条件查询，也可以将经常用到的查询条件保存为查询策略，方便以后查询。

简单查询

简单查询，是指查询条件限制于常用的几个查询条件，并且多个条件之间，是与的关系。如果需要复杂的查询条件，请通过查询策略来查询。

一进入查询策略页面，首先显示的是简单查询的条件界面，通过输入查询条件，可以进行简单查询。

策略组

策略组以树形结构的方式管理策略，策略组下可以有子策略组。在组名称中会以括号的方式统计其下的策略个数。

新增策略组：可新增策略组，策略树可实时更新，策略树上会显示新添加的策略组。策略组的属性包括：名称、描述。

编辑策略组：可编辑策略组，完成策略组的修改后，策略树的结构会实时更新，策略树的节点会显示为新修改后的内容。

删除策略组：可删除策略组，删除该策略组时同步删除组下所有子组与策略。删除策略组后，策略树结构实时刷新，不再显示已经删除的策略组。

导出策略组：导出策略组是将某一指定策略组中的全部策略及子策略组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有策略信息和目录结构信息，导出XML格式的策略时同步导出相关引用。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入：导入策略组是将以前导出的某一策略组及或策略，以及其中的全部策略数据导入到系统中。

刷新策略组：刷新策略组是将策略树进行重新加载。

快速检索：在策略树上方的检索框中输入需要检索的信息，将在策略树中快速定位到相应的节点并高亮显示。

策略

查询策略以分组的方式进行管理。查询策略查询的是系统中存储的所有事件。

查询策略是用户根据不同需要而设置的统计条件，其在策略树上显示为叶子节点。通过点击策略树上的策略，或者策略列表中的策略名称，可以进入查询策略查询结果页面。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：名称、过滤器、过滤器、无过滤器、过滤条件、查询时间类型、配置列、描述、编辑策略、删除策略、移动策略、复制策略、导出策略、导入策略。

查询任务

在进行查询任务时，可以离开查询页面，进行其他操作，直到查询完成后，再回来查看查询结果。

每次点击简单查询或者查询策略时，都会以查询任务的方式，在系统后台进行查询；在当前没有查询任务运行时，可以直接跳转至查询结果页面；如果存在正在运行的查询任务，则会提示当前存在查询任务，并跳转至任务列表页面。

查询结果

查询结果分上下两栏，上面以柱状图的方式，分段显示查询的结果；下面默认显示查询结果中第一个柱子代表的事件的列表；可以通过点击不同的柱子，来查看对应查询结果的对应的事件列表。

导出任务

在进行导出任务时，可以离开导出任务页面进行其他操作，知道导出完成后，再回来下载导出结果。

风险

风险管理模块负责维护资产的价值、弱点、威胁、风险相关信息。资产的弱点管理包括弱点字典表和资产弱点管理，弱点字典表是系统中的一个基础库，保存目前收集到的弱点信息。资产弱点管理实际管理资产的弱点，资产的弱点信息可能来自于扫描器，也可能是由用户手工录入，系统提供扫描结果导入功能，也提供手工录入界面。当要对资产的安全风险进行评估时，系统根据资产的价值、它的弱点和所受威胁的信息，根据业界认可的经验公式，经过计算可以得到资产的安全风险值。系统提供对资产弱点、威胁、风险的统计信息，给出统计图。

安全域树

可以将安全域按照组织结构或者其他的结构进行划分。将具有相同或者相似的安全属性的设备进行集中管理。

风险管理模块，首先进入到安全域管理界面，该界面是由左右两部分组成，左侧为安全域树，右边为威胁、风险的统计图以及资产列表。

安全域树是对应资产里面的安全拓扑树的树型结构。

资产列表

主要功能是：该安全域中的资产列表展现，在列表中可以查看各个资产当前的价值、配置核查、脆弱性、威胁等级、风险等级，以及在列表中可以对资产进行筛选、弱点管理、风险管理等操作。

弱点管理

可以显示资产弱点信息。这个界面主要包涵了工具栏，漏洞列表，漏洞查询（根据漏洞导入时间来查询）、导入、查询。

风险管理

风险管理主要以图表的形式展现了资产的一些信息：资产三性、弱点分布、风险趋势、威胁分布。

统计

统计主要是对当前安全域下的资产弱点，风险，威胁进行分析后，以图形化界面展现出来。

通过统计值显示当前安全域下的资产价值、数量、风险等级。

通过矩阵图展现当前风险的可能性及影响性，点击矩阵节点会进入查看当前风险影响的设备进行查看。

通过曲线图展现风险值最高的五个资产的风险趋势，可以通过右上角资产或子域按钮来切换显示当前安全域或当前安全域的子域。

通过柱形图展现当前弱点最高的资产，可以通过点击相应设备的柱状图进入点击设备的风险明细进行进一步的查看。

通过柱形图展现当前威胁值最高的资产，可以通过点击相应设备的柱状图进入点击设备的风险明细进行进一步的查看。

通过柱形图展现当前风险值最高的资产，可以通过点击相应设备的柱状图进入点击设备的风险明细进行进一步的查看。

参数配置

告警参数配置：可以设置告警参数，如是否产生事件、是否产生告警。

告警阈值配置：可以设置告警阈值。

告警

告警包括关联告警，以及自身告警。

关联告警，是指系统根据自定义的规则条件，与事件进行匹配，对匹配规则条件的事件生成告警事件，同时触发告警响应动作。

自身告警，是指系统自身产生的告警，比如CPU、内存、存储空间等，达到用户定义的阈值时，系统会生成一条自身告警。

告警模块包括的：告警概览,告警配置，告警通知三大功能模块。

告警概览

告警概览是对所有告警的总览。告警概览为左侧树，右侧列表结构，其中告警分析树支持添加、删除、编辑子节点及导入导出策略组操作，其他树则依据内置策略组对告警情况进行显示不可进行其他操作。

告警查询

告警查询可查看该用户策略下的告警。右侧上部为工具栏，中部为统计图及统计结果列表，下部为告警列表。

工具栏：包括告警状态、图样、修改状态、编辑、导出、刷新、生成工单。

告警状态：分为三种，待定、已处理、已确认，三种状态中的任意一种状态关闭,统计图中及告警列表中不再显示该状态的告警。

全部告警

全部告警展示的是所有的告警信息。右侧上部为工具栏，中部为统计图及统计结果列表，下部为统计表。

告警类型

告警类型展示的是按照告警类型为策略来分类展示告警的，默认包含【安全】、【状态】、【性能】、【配置】、【故障】、【其他】六项。

安全节点的右侧展示告警类型为安全的所有告警信息，【状态】、【性能】、【配置】、【故障】、【其他】同理。

关联规则

关联规则是指在【规则】模块中内置或自行建立的规则，可由规则触发告警，如果想要进行添加和删除，请在规则模块进行操作。

告警分析

告警分析默认包含“告警趋势”、“综合统计”、“设备告警”三个统计策略组。以策略组的方式进行管理，策略组可以包含子策略或子组。

策略可以根据用户不同需要而设置不同的告警统计条件，其在策略树上显示为叶子节点。通过点击策略树上的策略，或者策略列表中的策略名称，可以进入告警统计页面。

策略组操作：策略组以树形结构的方式管理策略，策略组下可以有子策略组，在组名称中会以括号的方式统计其下的策略个数。

新增策略组：可新增策略组，策略组的属性包括：名称、描述、编辑策略组、删除策略组、导出策略组、导入策略组、快速检索、策略操作。

新增策略：可新增策略，新增策略的属性包括：名称、发生时间、告警级别、告警类型、设备类型、基本信息、规则名称、编辑策略、删除策略、移动策略、复制策略、导出策略、导入策略。

告警配置

告警配置页面的功能包括：等级属性、合并规则、告警自动化。

等级属性：颜色配置、声音配置。

合并规则：对性能、事件、风险、态势、基线、漏洞、行为分析、故障诊断、虚拟化、系统自身监控、日志源监控等告警进行合并规则配置。可以对预定的合并规则进行编辑，启动或者停止操作。

告警自动化：对告警的类型进行自动配置：符合该自动化条件后，告警自动转变成相应的类型。

告警通知

告警通知为产生告警时所触发的动作包括【弹出提示框】、【播放警示音】、【发送微信消息】等。创建完成后，必须引用才会产生告警通知，若不引用告警通知，则不会触发告警通知动作。支持【新增】【编辑】【删除】操作。

报表

报表部分，主要包括报表与报告两部分。

报表又分系统内置报表与自定义报表。

自定义报表又分三种类型：事件统计报表、事件趋势报表、事件明细报表。

报表目前支持的格式为PDF/HTML/PNG/DOCX/RTF/XLSX/XLS。

报告是将多个报表合并生成一个报表，同时可以输入报告描述、显示在报告的最前面；报告中的每个子报表，可以输入报表补充说明，显示在该子报表的前面。

报表组

报表以树形结构的方式管理，报表组下可以有子报表组。

新增报表组：可新增报表组。

编辑报表组：可编辑报表组。

删除报表组：可删除报表组

导出报表组：导出报表组是将系统中的所有报表及报表组全部导出，主要是为了备份或恢复报表或报表组，以及系统移植。

导入报表组：导入是将以前导出的报表组与报表，全部导入到系统中。

报表

系统内置报表

系统内置了一些预定义的报表，供用户直接使用，以查看一些常用的报表；这是内置的报表，可以查看、删除、复制、移动、导出、调度运行。

自定义报表

如果系统内置的报表不能满足需求，可以自定义报表。自定义的报表分为以下几类：

事件统计报表

事件趋势报表

事件明细报表

选择报表类型时，如果需要显示指定条件的事件统计信息，则选择事件统计报表；如果需要显示事件按时间段的趋势信息，则应选择趋势报表；如果需要详细的事件列表，则选择事件详细报表。

报表操作

查看报表：可根据时间范围查看报表，时间范围分为相对时间和绝对时间两种，相对时间的单位包括天、周、月；绝对时间可以通过点击日历来选择确切的开始时间和结束时间。

报表策略导入导出：可以报表策略导入导出。

导出报表：可以导出报表，在报表查看、报表预览页面都可导出报表。

报表调度：报表调度是指自动定时生成报表。可以输入调度参数，包括：

调度类型：设置报表的运行周期

时间范围：报表的统计时间，相对时间或绝对时间

报表格式：目前支持PDF/HTML/WORD/EXCEL/PNG

首次运行时间：报表的首次运行时间

邮件通知：生成报表时，同时发送通知给指定的接收人，如果同时选中了发送附件，可以将生成的报表通过邮件发送给指定的接收人。

新建调度完成后，即可以对调度进行操作，包括查看、下载、删除、编辑等。

复制报表：可复制报表，复制报表遇同名时，自动在文件名后添

移动报表：可移动报表，移动报表遇同名时，自动在文件名后添加后缀来区分，系统支持批量移动操作。

报告

将多个报表，组合在一起，生成一个报告。

报告除不支持移动、复制、单击报告名称查看外，支持针对报表的所有操作，操作方式也类似于报表。支持新增、编辑、删除、查看、导出、调度等操作，新增报告的属性包括：

名称：必填

标题：报告标题，必填

子标题：显示在报告标题的下方，作为报告子标题

描述：报告的描述信息，会放在报告的最前面，一般作为报告的总述

子报表：报告中要包括的子报表；对于每个子报表，还可以设置补充描述信息，放在子报表的前面。

页面设置：设置报告的页面信息；

最大保存时间：报告*.reports模版文件在系统中的最大保存时间，默认为30天

总结：出现在报告结尾位置的总结性文字

规则

安全管理人员可以通过本功能模块设定平台系统关联规则，平台会根据每条启用的关联规则，将符合条件的事件进行关联，按照关联规则中的定义触发相应告警动作。

用户可以定义不同分类的规则组，在相应的规则组下新增同类规则。

规则组

告警规则以树形结构的方式管理，规则组下可以有子规则组。

在组名称中会以括号的方式统计其下的规则个数。

新增规则组：可新增规则组。规则组的属性包括：名称、描述、编辑规则组、删除规则组、导出规则组、导入规则组。

支持增量导入和覆盖导入两种方式：

刷新规则组：刷新规则组，树列表将进行重载。

快速检索：在规则组上方的检索框中输入需要检索的信息，将在规则组中快速定位到相应的节点并高亮显示。

关联规则

关联规则是用户根据不同需要而设置的规则条件，其在规则树上显示为叶子节点。通过点击规则树上的规则，或者规则列表中的规则名称，可以进入规则编辑页面，查看规则详细信息。

可对规则组进行操作，包括新增、删除、移动、复制、导入、导出、启用、禁用操作，在列表的每行的最后一列，有一个【编辑】操作按钮。

新增规则：可以新增规则。新增规则的属性包括：

基本属性

名称：必填(最多输入64个字符，同一规则组下不允许有同名规则）

启用：是否启用该规则，启用则勾选多选框，如果启用，同时可以选择是否生成告警，如果不启用告警，则只会生成关联事件，而不会生成告警。

描述：对该规则的说明性文字，最长128个字符。

条件页面：对规则的条件进行定义。

选中说明： 在条件操作页面中，可以用鼠标点击来选中事件或条件，选中的事件或条件会高亮显示，即事件或条件的边界会变色。

引用规则的添加：规则可以引用规则。

引用过滤器的添加：规则也可以引用过滤器。

引用资源的添加：规则也可以引用资源。

引用资产分类的添加：规则也可以引用资产分类。

引用观察列表的添加：规则也可以引用观察列表。

删除条件：可删除当前选中的条件

添加事件：可以添加一个事件。

编辑事件：可编辑事件名称。

删除事件：可删除事件，但是默认事件不能够被删除。

关联事件：可关联事件及关联条件。

次数：次数用于定制事件发生频率与告警的关系，用户可以输入事件的统计时间周期、事件发生次数，也可以定义重复事件特征。

事件发生次数：次数支持数字形式。可以选择时间单位：秒、分钟、小时、天、周。

规则触发间隔：支持规则触发的间隔时间，可以选择时间单位：秒，分钟，小时，天，周。

重复事件特征：重复事件特征定义了事件计数的条件，可选择 “事件” 以及 “事件条件因素”。

动作：满足规则后，是否同时触发告警动作。只有同时生成告警时，才会触发告警动作。

动作触发间隔：表示同一规则，触发告警动作的最短时间间隔。

关联事件重定义：对规则生成的关联事件的属性，进行重定义。

告警重定义：对规则生成的告警的属性，进行重定义。

加入观察列表：选择关联的观察列表，规则触发时将会向观察列表中添加符合事件的观察事件。

从观察列表中删除：选择关联的观察列表，规则触发时将会删除观察列表中符合事件的观察事件。

引用通知：选择关联的告警通知，规则触发时将会产生相应的告警通知。

编辑规则：可编辑规则。

删除规则：可删除规则。

移动规则：可移动规则，移动规则遇同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制规则：可复制规则。复制规则到目标规则组，当遇同名规则时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出规则：可导出规则，支持XML，CSV，RTF格式，对于多条规则，导出的文件为包含多条规则的zip文件。

导入规则：导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件的文件。

导入规则（增量）：如果有同名的规则存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；对于引用的过滤器及规则，如果系统中已存在，不做任何处理，如果不存在，则新增至“关联导入规则组”或“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。（注意：为了保障引用的正确性，所以增量导入规则的逻辑与增量导入引用的元素的处理逻辑是不同的）。

导入规则（覆盖）：如果有同名的规则存在，则同名的数据覆盖；对于引用的过滤器及规则，如果系统中已存在，则覆盖系统中数据，如果不存在，则新增至“关联导入规则组”或“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。

启用规则：可启用规则。

禁用规则：可禁用规则。

测试规则：可通过选择时间以及对应的过滤条件过滤出50条事件信息，进行测试规则。

弱点关联

弱点关联是在规则关联的基础上增加引用漏洞，来建立弱点关联规则，完成事件与资产漏洞之间的关联，生成告警。

弱点关联的操作同规则关联，这里不在详述。只是在新增规则时，构建引用漏洞表达式

弱点关联的添加：规则也可以引用漏洞。

资产关联

资产关联是在规则关联的基础上增加关联资产属性，来建立资产关联规则，完成事件与资产属性之间的关联，生成告警。

资产关联规则的添加：规则也可以引用资产属性。

弱点

弱点是资产脆弱性的统称，资产的脆弱性包括资产漏洞和配置变更。

脆弱性是安全对象本身固有的，可被威胁利用、引起安全对象的损失。系统能够通过远程评估产品收集整个网络的弱点情况并进行统一管理，对收集的信息进行统一的范式化处理后，对脆弱性信息提供查询和展现功能，使得管理人员可以清楚的掌握全网的安全健康状况。

弱点管理功能包括弱点统计、漏洞管理、漏洞库。

弱点统计

安全域树

可以将安全域按照组织结构或者其他的结构进行划分。将具有相同或者相似的安全属性的设备进行集中管理。

弱点管理模块，首先进入到安全域管理界面，该界面是由左右两部分组成，左侧为安全域树，右边为资产列表。

安全域树是对应资产里面的安全拓扑树的树型结构。

资产列表

主要功能是：该安全域中的资产列表展现，在列表中可以查看各个资产的漏洞分数、配置变更分数、脆弱性，以及在列表中可以对资产进行筛选、弱点信息查看。

资产列表：资产列表是以非常直观的形式展现每个资产的属性和当前状态，包括漏洞脆弱性、配置脆弱性、脆弱性等级、综合脆弱性，脆弱性值影响着该资产的安全性，接下来对脆弱性具体介绍对资产的影响。

综合脆弱性：资产本身就存在，如果被威胁利用，就有可能会对资产造成损害。如果脆弱性的等级越高，说明如果被威胁利用，对资产造成的损害也就越大，甚至完全损害。

弱点信息展示

展示所有存在脆弱性的资产列表。包括资产的脆弱性分数、漏洞分数、配置变更分数等信息，以及可以通过【查询】对资产进行筛选。

弱点统计

统计主要是对当前安全域下的资产漏洞、暴露进行分析后，以图形化界面展现出来。

通过曲线图展现当前安全域的弱点趋势，可以通过点击右上角的一天、一周、一月、一年来查看不同时间段内的弱点趋势

通过柱形图展现当前安全域下漏洞、暴露最高的十个子域。可以通过点击右上角的【漏洞】、【配置变更】进行切换显示。

通过柱形图分布图展现当前域下所有资产的漏洞状态的分布图。

通过柱形图展现当前域下漏扫分数最高的十个资产。

通过柱形图展现当前域下配置变更分数最高的十个资产。

漏扫发现

外部文件导入：可通过其他安全设备扫描出的漏洞报告导入到弱点，在列表中显示导入的IP，操作系统，该IP下导入的高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险弱点的数量，以及与该IP相关联的资产名称，点击相应等级下的弱点数量，可以查看该等级下的弱点列表。导入文件必须是xml文件，否则将提示“导入文件扩展名必须为xml”。

备注：目前支持启明星辰、网御星云、绿盟等厂商的漏扫文件导入。

漏洞管理

所有状态树

用户不能操作所有状态树，树上的分类节点都是系统内置的，可对其进行点击查看每个分类下的漏洞。选择刷新默认显示“未消除”分类下的漏洞。

漏洞列表

可根据当前选择的节点查看该分类下的所有漏洞，列表信息包括（漏洞名称、漏洞等级、漏洞原始编号、CVE编号、CNVD编号、漏洞状态、漏洞来源、影响资产数量等信息列）。可以导出漏洞金额快速检索漏洞。

漏洞详细信息展示

展示信息包括（漏洞名称、漏洞等级、漏洞原始编号、CVE编号、CNVD编号、漏洞状态、漏洞来源、影响资产数量等信息）。

参数配置

告警参数配置：可以配置告警参数。

告警阈值配置：可以配合告警阈值。

知识库

知识库模块是提供给用户学习安全知识和寻求安全解决方案的场所，其中包括知识、案例信息、设备事件、字典表等相关知识（包括现象、解决方案等）。该模块中还提供的很方便的检索功能，用户可以很方便的根据自己的需要来检索知识。

搜索

在知识库管理界面，可以在输入框中输入想要搜索的关键字，搜索结果界面分左右两部分管理，用户可以继续点击右侧的连接进行搜索，在右边用户也可以继续输入条件进行查询，也可对结果列表中的数据进行详细的查看，点击名称即可。

知识

知识管理界面是由左右两部分组成，左侧为知识分类树，右边为知识列表。

知识分类树

可以通过工具栏中的相应按钮对知识分类进行新增、删除、修改操作。新增属性包括：

名称：知识分类名称，必填

描述：知识分类的描述信息，选填

知识列表

可以选择左侧知识分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的知识列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对知识进行添加、删除、查询、移动操作；通过列表最后一列可以对知识进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

案例库

案例管理界面是由左右两部分组成，左侧为案例分类树，右边为案例列表。

案例分类树

用户可以通过工具栏中的相应按钮对案例分类进行新增、删除、修改操作。

案例列表

可以选择左侧案例分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的案例列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对案例进行添加、删除、查询、移动操作；通过列表最后一列可以对案例进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

事件

事件库的内容是由系统内置的数据，用户不能对其进行新增、删除、修改操作，只可以对事件进行查看、导入、导出的操作。

在知识库管理的事件管理界面，是由左右两部分组成，左侧为事件分类树，右边为事件列表。

事件分类树

树上的分类节点是系统内置的，可对其进行点击查看每个分类下的事件。

事件列表

可以点击左侧事件分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的事件列表。通过列表上方的工具栏按钮可以对事件进行查询、导入、导出操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

字典表

字典表的内容是由系统内置的数据，用户对字典中的数据可以导入、导出。

在知识库管理的字典表管理界面，是由左右两部分组成，左侧为字典分类树，右边为字典内容列表。

字典分类树

用户不能对字典表的分类进行新增、删除、修改操作。

字典列表

可以选择左侧字典分类树上某个分类，右侧界面显示直属于该分类的字典内容列表。通过列表最后一列可以对知识进行编辑操作；通过列表下方的翻页按钮可以实现翻页和改变页面显示数据多少；点击列表头可按当前列排序。

漏洞情报

情报展示

漏洞情报展示主要从漏洞来源、漏洞等级两个维度量化漏洞情报信息，包括漏洞情报更新趋势、漏洞风险系数、漏洞来源比重、漏洞情报趋势总览、最近10条漏洞、最严重的10条漏洞。漏洞来源目前包括漏扫工具、配置核查（接口下个版本做，故该来源暂时没有数据）、自定义漏洞（指用户自己新增的漏洞）；漏洞等级主要分为高、中高、中、中低、低、信息。

通过折线图展示最近一周每天的漏洞总数量，鼠标放到对应时间节点时展示当前时间节点的漏洞总数量；

通过柱状图展示最近一周漏洞各等级的数量，鼠标放到对应时间节点时展示对应时间节点的漏洞各等级数量；

通过环形图展示漏洞来源比重，鼠标放到对应区域时展示对应来源的漏洞数量；

通过散点图展示最近一周不同来源下漏洞各等级的数量，鼠标放到对应散列点上时展示对应时间节点上漏洞来源、漏洞等级及对应的漏洞数量；

通过列表展示最近10条漏洞，包含信息为漏洞名称、漏洞采集时间、漏洞来源；

通过列表展示最严重的10条漏洞信息，包含信息为漏洞名称、漏洞采集时间、漏洞来源（当等级相同时，按照采集时间排序）；

情报管理

情报管理树：情报管理主要以漏洞来源为维度进行管理，目前包含来源为漏扫工具、配置核查、自定义漏洞（指用户自己新增的漏洞）。

情报管理列表：情报展示列表以直观可见的形式展示漏洞情报的各个属性，包括情报名称、情报来源、漏洞原始编号、等级（SOC中的等级）、厂商、创建时间、更新时间、升级时间；并且提供了新增（只有自定义漏洞可以操作）、删除（只有自定义漏洞可以操作）、导出（只有漏扫工具、配置核查、自定义漏洞可以操作）、导入（维保期内可以任意操作，维保期外只能导入维保期之前的漏洞数据）、刷新、发布预警、查看、模糊查询等功能。

权限

系统采用基于角色的权限控制机制，即系统只对角色分配权限，用户只能通过拥有一个或者多个角色来获取权限，而不能直接对用户分配权限。

每个用户在创建的时候可以被赋予相应的角色权限。

用户可以有一个或者多个角色，也可以没有任何角色，没有任何角色则表示没有任何权限，用户可以登录系统，但不能访问任何内容。

如果用户所具有的角色被管理员删除，那么该用户就不再具有相应的权限，需要管理员对该用户重新分配角色。

目前系统按模块分配权限，有的模块还可以分配子模块的权限，部分模块的权限可以控制到树结点。

目前支持的操作有读、写、导出。用户只有具有导出权限，才可以下载，导出。

内置角色与用户

本系统基于三权分立设计。默认的内置了三个角色：

系统管理员sysadmin: 具备系统配置，日志审计操作的权限。

用户管理员useradmin/: 具备用户管理和权限管理操作的权限。

审计管理auditor员: 具备对系统操作进行审计的权限。

系统权限管理的操作必须由用户管理员及其授权的管理员进行。

用户管理

新增用户：可以通过用户管理员新增用户，新增用户的属性包括：

登录用户名：新用户的登录名称，必填，(用户名由2-64个字母、数字或'_'组成,且不能以'_'开头和结尾)

真实姓名：新用户的真实名称，必填

登录密码：新用户的密码，必填

确认密码：再次确认新用户的密码，必填

联系电话：用户的电话号码

手机：用户的移动电话号码

电子邮箱：用户电子邮箱地址

描述信息：此用户的说明

角色信息：在添加用户的时候，同时将用户与现有的角色关联

编辑用户：可以编辑用户

删除用户：可以删除用户，支持批量删除，删除用户会同时将用户与角色的关联关系删除。

锁定和解锁用户：用户在一分钟内，连续登录失败的次数达到一定数目，会被锁定一段时间。用户可以在锁定时间过后，再次尝试登录系统，也可以通知用户管理员解锁。

角色管理

新增角色：可以通过用户管理员新增角色，新增角色的属性包括：

角色名称：新角色的名称，必填

角色描述：新角色的描述

用户：此处可以选择将系统中的已有用户跟新建角色关联，或者选择删除角色跟用户的关联关系

权限信息：配置角色的权限信息。

目前系统按模块分配权限，有的模块还可以分配子模块的权限，部分模块的权限可以控制到树结点。

目前支持的操作有读、写、导出。用户只有具有导出权限，才可以下载，导出。

编辑角色：可以编辑角色

删除角色：可以删除角色，支持批量删除，删除角色会同时将用户与角色的关联关系删除。

系统

系统部分主要是做一些系统的基础配置，这些配置通常会在系统其他模块使用，比如：邮件服务器、过滤器、合并规则等。

系统配置

服务器配置：服务器配置包括地址配置、邮件配置、短信配置、用户认证配置、系统时间同步。

地址配置：当服务器有多个网卡时，要手动配置服务器IP地址为管理中心所使用的IP地址。

邮件服务配置：系统里所有需要发送邮件的地方都使用此处配置。

短信配置：系统里所有发送短信的地方都需要使用此处的配置。

用户认证配置：配置当用户在1分钟内，连续几次登录失败后，将用户帐户锁定一段时间。

当前默认值为：用户在1分钟内，连接登录3次失败，则将帐号锁定5分钟，只有5分钟后才能再次登录。

系统时间同步：同步系统的服务器时间。支持手动同步与自动同步。系统提供了四个时间服务器供选择，需要连接互联网上时间同步服务器进行时间同步。

数据备份与维护

数据的备份与维护包含事件数据的归档与维护、系统数据的备份与维护。

数据备份：数据备份包括系统数据备份以及事件数据的归档与恢复。

系统数据备份恢复，用来备份系统数据，可以设置的参数有：

数据备份目录：将数据备份到哪个目录

自动备份周期：单位：天，最小自动备份时间设置为1天，即每天备份。只有启用自动备份才生效。

启用自动备份：是否启用自动备份

手动备份：手动备份系统数据

恢复：linux通过syscmd --restore_db进行数据恢复，执行命令前需要关闭系统服务；win通过数据恢复进行相应的恢复。

事件数据归档与恢复

策略维护

对系统中的资源，观察列表，合并规则，过滤器；审计中的事件分析，历史查询；告警，报表，合规，规则对应的策略策略组，进行整体导出，导出后可以下载保存到本地磁盘上。

数据维护

包括事件数据的维护与告警数据的维护，数据维护主要是考虑对数据库容量的定期维护，以保证数据的安全性，以及数据库的可维护性。

事件数据维护

自动归档周期：数据库中的数据一旦超过此设置的天数，就会自动归档，并将数据库中的数据删除。

存储最大时间：系统会自动将超过此配置时间的归档数据从硬盘上删除。

容量告警阈值：容量超过阈值时，产生一条告警事件。

自动删除：设置启用，当剩余容量低于告警阈值的80%时自动删除时间备份数据并记录删除日志。

告警数据维护

保存最大天数：告警数据保存的最大天数。

告警最大容量：数据库中告警存储的最大条数，一旦记录数大于最大容量，系统会删除上一天的告警数据，直到数据小于最大容量。

产品授权与升级

在该页面会显示产品的授权信息，以及系统的设备序列号，需要提供系统的设备序列号，然后把根据序列号生成的授权许可文件，再将授权许可文件导入系统。

系统自身监控

包括在线用户、系统日志、服务器监控、数据库监控、监控阈值配置等。

在线用户：显示当前登录系统的在线用户，包括登录IP、用户名称、最后登录时间等。

服务器监控：显示系统所在的主机的监控信息。包括：主机名、操作系统、IP等，以及以图形的方式显示CPU使用率、内存利用率、磁盘使用情况等。

数据库监控：显示系统所使用的数据库监控信息。包括内存占用率、数据库所在磁盘空间使用率、活动线程与打开连接数。

监控阈值配置：监控阈值是指某个监控指标所能达到的最大值或最小值，当监控指标的某项监控值大于等于该值时系统将会生成一条监控类型的告警事件，添加开关控制，可不产生告警事件。

目前可以针对CPU使用率、内存使用率、磁盘空间使用率设置告警阈值。

系统资源

资源是系统的一个公共组件，可以被审计策略、告警规则等其他功能模块引用。目前系统提供的资源包括：地址资源、端口资源、自定义资源、时间资源、报表事件源。

地址资源：提供了IP地址范围的定义功能，即可以是单一地址，也可以是地址段，还可以是子网地址，所有这三种类型的资源，均支持取反。

单一地址：输入的一个IP地址

地址段：从一个地址到另外一个地址，前面的地址IP小于后面的IP

子网地址：网络地址，前面为一个子网格式的IP地址，后面为掩码

取反：除了选定的地址及地址范围之外的所有地址

端口资源：提供了端口范围的定义功能，既可以是单一端口，也可以是端口范围，均支持取反。

单一端口：输入一个端口

端口范围：从一个端口到另外一个端口之间的所有端口，前面的端口号小于后面的端口号，并且包含两端的端口

取反：除了选定的端口或端口范围之外的所有端口

自定义资源：提供了字符串范围的定义功能，即可以是单一字符串，也可以是多字符串。

时间资源：提供了时间范围的定义功能，即可以是绝对时间段，也可以是按周或按月的有规律的时间范围，所有这几种类型的时间资源均支持取反。

绝对时间段：从一个起始时间到一个结束时间。

每月：可以设置每月几号到几号的每天几点到几点

每周：可以设置每周的周几到周几的每天几点到几点

取反：除了选定的时间范围外的所有时间

报表事件源：提供了报表事件源的管理功能（注：报表事件源即是中间表，下文称中间表），可以导入、导出、删除、启动/停止、编辑中间表。

自定义IP经纬度

自定义IP经纬度功能是对态势感知态势总览的内置攻击地图以及自定义攻击地图模块的功能补充。主要是满足客户内网地址需要定制性的解析为特定区域经纬度的需求。攻击地图IP地址解析的优先级为：自定义IP经纬度>资产经纬度属性>离线IP地址库解析

观察列表

观察列表组

观察列表组以树形结构的方式管理观察列表，观察列表组下可以有子观察列表组。

在组名称中会以括号的方式统计其下的观察列表个数。

新增：可新增观察列表组，观察列表组的属性包括：名字、描述。

编辑：可编辑观察列表组、

删除：可删除观察列表组。删除该观察列表组时同步删除组下所有子组与观察列表和观察事件。

导出：导出观察列表组是将某一指定观察列表组中的全部观察列表及子观察列表组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有观察列表信息和目录结构信息，导出XML格式的观察列表时同步导出相关引用。导出文件支持的格式为：XML，导出的文件以zip的格式保存。

导入：导入观察列表组是将以前导出的某一观察列表组及或观察列表，以及其中的全部观察列表数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。

刷新：刷新观察列表组是将观察列表树进行重新加载。

快速检索：在观察列表组上方的检索框中输入需要检索的信息，将在观察列表组中快速定位到相应的节点并高亮显示。

观察列表

观察列表是用户根据不同需要而设置的关注字段，其在观察列表树上显示为叶子节点。通过选择观察列表树上的观察列表，将进入观察事件列表页面，查看存在风险的威胁信息。选择观察列表中的列表名称，可以进入观察列表详细信息页面，查看该观察列表的配置。

新增，可新增观察列表，新增的属性包括：

名称：必填(最多输入64个字符，同一观察列表组下不允许有同名观察列表）

事件属性：可选，除事件ID外的所有事件属性。

同步方式：可选，默认不同步，通过配置可以在指定位置上获得相应的威胁情报并同步到列表中创建黑名单机制。

ftp同步

是否自动同步：可选，默认不自动。

服务器IP：IP格式，例如1.1.1.1。

端口。

用户。

密码。

文件路径：例如：/test/test.xls。

页面抓取同步

是否自动同步：可选，默认不自动。

url：需要抓取页面的路径地址。

解析规则：解析规则要与已选择的配置列对应，格式类似jQuery选择器：#id;.class的方式，多个选择器用";"隔开。

是否进行二次解析：首次抓取结果不是目标内容，需要二次解析并且配置列只选择一列可勾选此项。

是否分页。

最大存活时间：默认1天，可以选分钟，小时，天，最大限制1000分钟，1000小时，1000天，当观察事件达到限定值时将删除达到限定的观察事件。

最大记录数：默认100000条，当观察列表下的观察事件达到限定条数时将删除最早产生的事件。

描述: 对该观察列表的说明性文字。

编辑：可编辑观察列表

删除：可删除观察列表，支持批量删除操作。

移动：可移动观察列表，移动观察列表遇同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制：可复制观察列表，复制观察列表到目标观察列表组遇同名观察列表时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出：可导出观察列表，支持XML格式，对于多条观察列表，导出的文件为包含多条观察列表的zip文件。

导入：可导入观察列表，导入的文件只支持从本模块导出的观察列表，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。遇到同名观察列表时，增量导入将导入的观察列表名称增加后缀，同时导入系统；而覆盖导入，则将同名观察列表覆盖。

快速查询：通过列表名或者描述信息可快速查询观察列表。

刷新：刷新观察列表是将观察列表进行重新加载。

观察事件

观察事件是用户根据不同威胁而设置的威胁情报库，其在观察列表内。通过点击观察列表树上的观察列表，将进入观察事件列表页面，查看存在风险的信息。

新增：可新增观察事件，新增的属性包括：根据观察列表中配置列信息，新增的属性与配置列完全相同。

编辑：可编辑观察事件

删除：可删除观察事件，支持批量删除操作。

导出：可导出观察事件，支持xlsx格式

导入：可导入观察事件，需要在模板中加入符合要求的观察事件信息。

手动同步：可根据观察列表中配置的同步地址手动同步观察事件进入库表中。

查询：可根据观察列表中配置的列信息，动态组合查询条件选项，将根据条件过滤观察事件列表进行显示。

刷新：刷新观察事件是将观察事件列表进行重新加载。

过滤器

过滤器是全域数据安全管控平台的基础组件之一，其本质是一个复杂的过滤条件，主要是对接收或转发的事件进行过滤、筛选。系统预定义了一些过滤器，可以新增或修改这些预定义的过滤器，以满足实际需求。对于定义好的过滤器，可以在系统中的许多其他地方引用，比如：规则、报表、审计策略、采集器等。

过滤器组

过滤器组以树形结构的方式管理过滤器，过滤器组下可以有子过滤器组。

在组名称中会以括号的方式统计其下的过滤器个数。

新增过滤器组：可新增过滤器组，过滤器组的属性包括：名称、述。

编辑过滤器组：可编辑过滤器组

删除过滤器组：可删除过滤器组

导出过滤器组：导出过滤器组是将某一指定过滤器组中的全部过滤器及子过滤器组的数据以及关联的引用其他的过滤器或资源都保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有过滤器信息和目录结构信息（XML格式的导出中还包含关联的引用其他过滤器或资源）。导出文件支持的格式为：xml、csv、rtf，导出的文件以zip的格式保存。

导入过滤器组：导入过滤器组是将以前导出的某一过滤器组及或过滤器，以及其中的全部过滤器数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。支持增量导入和覆盖导入两种方式：

导入过滤器组（增量）：如果有同名的过滤器存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，不做任何处理，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。（注意：为了保障引用的正确性，所以增量导入规则的逻辑与增量导入引用的元素的处理逻辑是不同的）。

导入过滤器组（覆盖）：如果有同名的过滤器存在，则同名的数据覆盖；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，则覆盖系统中数据，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。

刷新过滤器组：重新加载过滤器组树。

快速检索：在过滤器组上方的检索框中输入需要检索的信息，将在过滤器组中快速定位到相应的节点并高亮显示。

过滤器

新增过滤器：可新增过滤器

编辑过滤器：可编辑过滤器

移动过滤器：可移动过滤器，移动过滤器遇同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制过滤器：可复制过滤器，复制过滤器到目标过滤器组遇同名过滤器时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出过滤器：可导出过滤器，导出的格式目前支持XML、CSV、RTF，对于多条过滤器，导出的文件为包含多条过滤器的zip文件。

导入过滤器：导入的文件只支持从本模块导出的过滤器，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件，导入方式包括增量导入与覆盖导入：

导入过滤器（增量）：如果有同名的过滤器存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，不做任何处理，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。（注意：为了保障引用的正确性，所以增量导入规则的逻辑与增量导入引用的元素的处理逻辑是不同的）。

导入过滤器（覆盖）：如果有同名的过滤器存在，则同名的数据覆盖；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，则覆盖系统中数据，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。

合并规则

安全管理人员可以通过本功能模块设定平台系统的合并规则，平台会根据合并规则对符合条件的事件进行合并归纳。

可以定义不同分类的合并规则组，在相应的合并规则组下添加合并规则。

合并规则的操作累似于规则，但合并规则的主要目的是将指定时间内符合条件的事件合并成一条事件。

系统内置了一条合并规则“防火墙事件合并”，该合并规则的主要目的是将所有类型为防火墙的事件，除发生时间、接收时间、流量等数据外，其他所有事件属性都相同的事件合并为一条规则，每10秒合并一次。

合并规则会将符合条件的事件进行合并，合并的事件属性包括：归并数目、持续时间、接收流量、发送流量。

合并规则新建完成后，并不会自动生效，只有在采集器配置的采集参数中，选中该规则，并点击立即生效后，该规则才会生效。

合并规则组

合并规则组以树形结构的方式管理，合并规则组下可以有子合并规则组。

新增合并规则组：可新增合并规则组，合并规则组的属性包括：

名称：必填，最多输入64个字符，同一合并规则组下不允许有同名的合并规则组。

描述：对该合并规则组的特征的描述，最长128个字符。

编辑合并规则组：可编辑合并规则组

删除合并规则组：可删除合并规则组，支持删除非空组。

导出合并规则组：导出合并规则组是将某一指定合并规则组中的全部合并规则及子合并规则组的数据保存备份到本地硬盘上。导出的文件中包含有合并规则信息和目录结构信息（XML格式的导出中还包含关联的引用其他过滤器或资源）。导出文件支持的格式为：XML、CSV、RTF，导出的文件以zip的格式保存。

导入合并规则组：导入合并规则组是将以前导出的某一合并规则组或合并规则，以及其中的全部合并规则数据导入到系统中。导入的文件必须是从本模块导出的文件，且仅支持格式为XML或包含XML的zip文件。支持增量导入和覆盖导入两种方式：

导入合并规则组（增量）：如果有同名的合并规则存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，不做任何处理，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。（注意：为了保障引用的正确性，所以增量导入规则的逻辑与增量导入引用的元素的处理逻辑是不同的）。

导入合并规则组（覆盖）：如果有同名的合并规则存在，则同名的数据覆盖；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，则覆盖系统中数据，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。

快速检索：在合并规则组上方的检索框中输入需要检索的信息，将在合并规则组中快速定位到相应的节点并高亮显示。

合并规则

合并规则是用户根据不同需要而设置的事件合并条件，其在合并规则树上显示为叶子节点。通过点击合并规则树上的合并规则，或者合并规则列表中的合并规则名称，可以进入合并规则编辑页面，查看合并规则详细信息。

新增合并规则：可新增合并规则，新增合并规则的属性包括：

属性页面：名称、描述

条件页面：选中说明、条件添加、引用过滤器的添加、引用资源的添加、引用资产分类的添加、删除条件

时段页面：时间范围

编辑合并规则：可编辑合并规则

删除合并规则：可选择一条或多条删除合并规则，支持批量删除操作。

移动合并规则：可移动合并规则，移动合并规则遇到同名时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量移动操作。

复制合并规则：可复制合并规则，复制合并规则到目标合并规则组，当遇到同名合并规则时，会自动在文件名后添加后缀以便区分，系统支持批量复制操作。

导出合并规则：可导出合并规则，导出的格式目前支持XML、CSV、RTF，对于多条合并规则，导出的文件为包含多条合并规则的zip文件（XML格式的导出中还包含关联的引用其他过滤器、规则或资源）。

导入合并规则：可导入合并规则，导入的文件只支持从本模块导出的策略，同时只支持XML文件或包含XML文件的zip文件。导入方式包括增量导入与覆盖导入。

导入合并规则（增量）：如果有同名的合并规则存在，则会在原有的名称后面添加序号标识；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，不做任何处理，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。（注意：为了保障引用的正确性，所以增量导入规则的逻辑与增量导入引用的元素的处理逻辑是不同的）。

导入合并规则（覆盖）：如果有同名的合并规则存在，则同名的数据覆盖；对于引用的过滤器，如果系统中已存在，则覆盖系统中数据，如果不存在，则新增至“过滤器-关联导入过滤器组”中，关联组会自动创建。

系统日志

显示系统自身日志，只能查询、导出，不能修改、删除。

显示的信息包括：用户名、IP、操作时间、操作内容、操作结果等。

应用日志数据管理

应用概述

应用日志数据平台主要对平台整体业务办理流程进行全日志采集，分析。对异常业务流程，不符合业务场景的访问，内外提供数据不一致等行为进行预警。以用户视角将多种数据关联和丰富起来，持续跟踪并进行风险预警；内置多种数据模型和策略（支持自定义），以及综合模式匹配、基线学习、机器学习等多种分析方法，协助平台提高工作效率、防范信息泄露、增强服务质量。

功能设计

数据接入

数据接入层主要分为各大类数据采集和数据传输，采用分布式日志收集系统采集安全类系统及相关系统数据。数据接入包括：

车管驾应用数据

对通过应用中间件调用车驾管内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供车驾管的数据进行审计。审计业务项包括：车险理赔查询、机动车业务、驾驶证业务。审计数据元素内容包括：用户信息、企业信息、申请人信息、审批人信息、应用信息、事件办理信息、办理时间等应用业务信息日志。

户政业务应用数据

包含对通过应用中间件调用户政系统内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供户政业务的数据进行审计，审计数据元素包括：户口迁移、户口登记、户口注销所有二级事项办理过程中的关键事项：包括户口办理人员、办理事项、经办人、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

出入境业务应用数据

对通过应用中间件调用出入境内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供出入境业务的数据进行审计。审计数据元素关键事项：包括办理人员、办理企业、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

治安业务应用数据

对通过应用中间件调用治安内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供治安业务的数据进行审计。审计数据元素关键事项：包括申请人员、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

一件事情一次办”业务应用数据

对通过应用中间件调用“一件事情一次办”内部数据进行审计，对通过外部APP服务接口提供“一件事情一次办”业务的数据进行审计。审计数据元素关键事项：包括办理人员、办理内容、审批人、办理结果、办理时间等业务信息。

身份认证核查日志

对申请调用认证平台的行为进行审计，对认证平台返回的认证结果数据进行审计。审计数据元素内容包括：认证人员信息、应用名称、认证结果、认证时间等认证信息日志。

上述日志通过审计数据中间件进行采集，数据中间件支持基于认证应用的日志接口标准进行日志采集及接收。数据中间件支持对认证应用数据进行基于车驾管数据特性的采集规则自定义，支持采集数据的内容及数据量的校验。

日志采集引擎

通过Syslog、SNMP、SNMP Trap、FTP、OPSEC LEA、NETBIOS、ODBC、WMI、Shell脚本、VIP、Web Service等协议进行采集。同时还支持大数据组件ES、HDFS、Kafka、Mango等日志任务采集。并且支持基于业务应用专用接口开发。

数据预处理

数据预处理是为业务中日常管理、分析关联、业务流转等提供相对标准数据资源的必备的重要环节。数据集成对各种日志数据提供统一访问和处理的功能，主要包括支持各种数据容器的读写和面向复杂处理的数据处理服务。

数据预处理过程要求实现对各类数据源的统一获取、统一调度和高效处理，通过流程调度和任务监控保证数据的正常流转，保障数据处理的高效性、可维护性、可调度性和可监控性。

预处理采用动态、可配置、可扩展的开放式架构。数据预处理分为信息提取、数据清洗、数据关联、信息对比、信息标识五步。

数据的清洗/过滤

数据集成系统是一套完整的数据加工处理工具，具备数据清洗、数据转换、数据影射、数据分配、数据跟踪、数据质量检查以及数据汇总等功能。

数据集成系统满足建设数据仓库及数据集市、数据集中、对内对外信息处理加工等应用中的数据加工处理需求。

数据集成系统可以访问所有类型、结构或来源的所有数据——从各种数据库系统到XML文档和电子表格；可以支持不断变化的IT环境，拥有开放式的、独立于硬件平台的体系结构；可以简化数据集成过程并加速开发、部署以及维护的一个统一的体系结构；基于元数据和开放标准的共享服务方法，可提供透明性、互操作性和灵活性。

数据标准化

日志平台涉及多个种类、多个部门的数据日志。必须解决不同部门、不同单位数据汇聚的数据的统一分类和管理问题。标准化确保数据协调一致，管理一致，使用一致。

数据字典的标准规范、数据模型的标准规范、数据分类的标准规范、数据接口的标准规范、数据管理的标准规范、层次标准化、主题标准化、命名标准化、维度标准化。

数据关联

进入平台的数据必须与平台已有数据融合，形成有机的整体，才能纳入到数据中心的数据体系，为上层的服务和应用提供支撑。

在数据经过清洗进入平台后，根据数据的各个字段内容，触发一系列关联处理过程，最终使数据融入到整个平台。

数据标签化

提取数据中的主题词、关键词，并根据主题词和关键词对数据进行打标签，作为查询、检索的基础。标识包括领域标识、地域标识、来源标识、可信性标识、数据安全标识等。

数据标签依托基础库和知识库，对数据进行语言、区域、位置、设备等属性标识，为上层应用提供支撑。数据标识分为通用标识和业务标识，通用标识是数据自身所蕴含的特定含义的显性化，通常由数据的自身定义或由预处理关联、比对结果等来确定；业务标识是根据不同的知识库形成具有明确业务含义的标签，对数据进行业务标识。

数据处理中心

存储中心支持分布式存储索引节点进行水平扩展，分布式存储索引节点可支持弹性扩展，节点数量灵活方便，可根据数据规模灵活增减，并提供数据冗余存储，可根据数据可靠性需求，在不同的节点保存数据的多份备份，配置灵活简单。

综合考虑日志处理所承载的数据属性、应用性质、处理方式、使用范围等因素对数据库进行分类，同时考虑对数据进行生命周期管理和数据质量管理。将安全监测大数据平台的数据库分为基础资源类、知识类、对象类、业务主题类等4类数据库。

分布式数据存储

平台数据存储需采用分布式存储和分布式文件系统技术，能提供高吞吐量的数据访问以适应在大规模数据集上的应用。

可支持EB级数据存储访问能力，提供对超大数据的访问能力，支持数据分块存储，提供高吞吐的数据访问，适合大规模数据应用，支持非结构化文件类型、文本文件类型、二进制文件类型存储，支持单文件TB级。通过多台服务器统一部署分布式文件系统，支持元数据检索、编目和增删等管理操作，根据数据热度实现分级存储，对热点数据采用固态硬盘存储介质存储，对一般数据采用硬盘驱动器存储介质存储，对冷数据采用更高压缩比的算法进行压缩，采用纠删码存储策略，在保障数据可靠性的前提下，可以按照配置的块大小切分文件，实现多副本存储，支持多种块的分布策略。

数据仓库

平台需采用基于大数据仓库的基础构架。提供了一系列的工具，可以用来进行数据提取转化加载。需具备如下核心功能：

支持标准SQL接口，支持JDBC驱动、CLI、thrift接口等；

支持创建数据库、删除数据库，配置数据库的容量；

支持创建表、删除表、增加表字段。创建、修改、删除视图；

支持结构化数据和半结构化数据的解析；

支持数据过滤、分组统计、Top-K和排序、多表关联等操作；

支持查询优化，能够识别出底层存储具备的索引并在查询时使用；

支持字符串的匹配，支持英文，中文（简体/繁体）；

支持查询进度显示，可以向业务系统开发商提供获取查询进度的接口；

系统运行在分布式计算平台，向资源管理程序申请资源；

支持高可用，系统稳定可靠，不存在单点故障。

分布式数据存储与搜索

平台采用分布式多用户能力的全文搜索引擎，能够达到实时搜索，稳定，可靠，快速，安装使用方便，需具备以下功能：

支持Java SDK、接口方式访问；

支持扩展SQL接口，可以将全文检索作为SQL的一种过滤条件，UDF方法访问；

支持按关键词检索包含关键词的内容，支持与或非匹配；

支持常见的中英文分词器，支持分词器的扩展；

支持简单的统计功能。如计算命中结果数量，将检索后的结果按分组统计等；

支持按照相关度排序，按照某一字段排序；

支持词组检索的方式，即一个词组需要完全匹配；

支持模糊检索，不必满足所有关键词，返回满足部分关键词的结果；

支持部分结果返回，即结果量较大时，先返回部分结果；

支持结果导出，将检索返回的结果导出成文件；

支持检索结果对接到数据统计和数据分析模块中进行进一步的处理和分析；

支持全文索引表和结构化数据存储的关联查询操作。

基础资源库

1、人员类数据

人员数据指的是业务使用人，包括姓名、出生年月、性别等数据元素。

2、组织类数据

指的组织结构相关的信息，如单位、部门、警种、地区、编号等；

3、设备类数据

指的是部署在公安网的基础设备信息，如设备名称、类型、IP地址等；

4、应用类数据

应用系统的相关信息，如应用名称、系统平台、数据接口链接等。

知识库

结合使用经验和数据服务的基础情况，形成知识库，不断补充知识库的规则和内容。知识库包括但不限于规则库、算法库、样本库、标签库等。

知识库是专家系统设计所应用的规则集合，包含规则所联系的事实及数据，它们的全体构成知识库。

对象库

对象库包括但不限于人员库、资产库和应用库等；

人员库信息是指公安网的使用人，包括姓名、出生年月、性别等。

资产库信息包括，如设备名称、类型、IP地址等；

应用库信息包括指部署在应用系统的相关信息，如应用名称、系统平台、访问链接等。

主题库

主题库服务于上层应用，包括但不限于关联预警库、业务分类日志库、专题应用库、事件库等。

基于存储平台建设数据管理程序接口，与平台存储服务接口配合使用，用来对存储到大数据平台的数据、数据库进行管理。包含但不限于以下功能：一是数据写入功能，此接口与数据总线对接，接收数据总线采集的海量安全数据，根据大数据存储平台的数据写入API接口，将安全数据写入到大数据存储平台中；二是建库、建表功能，此接口具备操作大数据存储平台的建库、建表功能，根据数据存储需要创建对应的数据，并根据存储规则、存储要求，能创建对应的存储表，将不同类型的数据存储到不同的库表中，供数据分析调用；三是数据管理功能，此接口具备对大数据存储平台中的数据库、数据表、数据内容进行管理的功能，能为安全监测应用中的数据管理提供查询、展示、增、删、改、查等数据管理接口。

计算分析中心

计算和分析中心主要为上层业务应用提供计算和分析支撑。主要包括对象化分析、模型分析、安全规则分析和标签引擎等。

对象化分析

对象化分析是在对象库的基础上，结合其它数据源进行对象关系关联聚合，形成警员、终端、系统、机构、事件等对象档案的同时，针对不同对象间的深层关系进行分析和挖掘。

数据管理

标准管理

严格按照数据标准和规范进行数据的采集录入、审核、修正、数据质量监控和管理，确保采集数据的质量，实现对平台采集的所有数据资源进行标准化管理。

数据血缘

采用前向元数据，将元数据的管理融入了开发环境，保证开发过程中元数据满足管理要求，提高了及时率和准确率。元数据主要应用于血缘分析，可以采用图形方式展示了以某个数据项为终止节点，其前与其有关系的所有元数据，反应数据的来源与加工过程，使用血缘分析可分析数据来源和数据质量问题的定位。一旦事后发现数据质量问题，可以进行追溯相关联的数据。

元数据管理

元数据是数据管控的核心要素，所以为保证元数据本身质量问题，系统提供对元数据数据质量的检查手段，在元数据上线时，对元数据进行稽核检查，保证元数据信息的完整性，合理性。

通过元数据质量检查机制能及时发现、报告和处理元数据的数据质量问题。检查包括自动检查和人工检查两种方式。

元数据检查对包括sql解析成功率、表级关系完整率、字段关系完整率等评估指标进行元数据质量检查。

对元数据的名称、主题、数据库、字段名称进行校验，包括完整性校验和一致性校验，可以按库、按主题的维度进行元数据检查管理。

数据质量管理

针对数据中心的所有数据资源进行全质量生命周期的管理，包括质量问题的定义、核验监控、发现分析、跟踪反馈等。提供数据质量监控界面，用户可以在界面上完成监控对象选择、规则配置、告警及结果查看、问题处理等数据质量全流程监控。支持数据质量监控模型的自定义配置，利用技术监测和业务逻辑校验，进行数据源头采集、传输、应用全流程的规范性、一致性、准确性检查，实现基于不同来源数据的逻辑校验和监测管理。

数据监控管理

数据监控管理主要对相关数据资源以及与之相关的运行环境进行监控，一方面包括相关数据资源的数据量、数据更新、变化趋势、数据使用等情况以及一些特定的数据库事件进行持续监控，从而掌握数据资源的可用性、数据更新情况、休眠数据、可能的性能问题等；另一方面也包括数据资源所在的数据库环境情况、主机情况等转台监控。

标签管理

标签管理主要针对标签生成和使用的统一管理，具有查询、监控调度等基础功能。标签生成范围主要围绕人员、系统、机构、事件等核心对象，包括基础属性标签和动态属性标签等不同要素。在平台之上基于标签引擎对上提供计算和分析服务，对外通过标准服务接口提管理服务。

应用支撑模块

应用支撑将数据中心以组件功能、服务支持的方式与业务应用层进行对接。

基础组件

工作流组件：工作流引擎、流程设计器。

消息组件：消息中间件、站内消息、待办服务。

规则组件：规则引擎、规则管理。

缓存组件：高速缓存、内存数据库、中间库。

权限组件：组织机构、用户管理、用户认证/授权/鉴权。

基础管理：任务调度、元数据管理、日志组件、异常处理。

基础服务

通用查询：提供对应用日志、终端日志、网络日志、数据库日志、云平台日志的查询功能。

全文检索：采用全文检索引擎技术，为各类安全审计日志全文检索应用提供搜索、查询支撑。

消息服务：采用分布式消息服务，能够在分布式组件上自由的传递数据、通知消息，构建松耦合系统。

统计分析：采用聚类分析、关联分析、回归分析等技术，为安全审计数据挖掘、分析应用提供统计分析支撑。

预警分析：采用预警引擎技术，为预警应用提供预警生成、事件处理支持。

挖据分析：采用数据挖掘引擎技术，为数据挖掘应用提供模型支撑。

制式报表：采用报表引擎技术，为安全审计报表应用提供支撑。

对象档案：采用数据分析挖掘引擎、画像引擎等技术，为日志档案画像应用提供服务支撑。

标签服务：采用标签分类技术，为安全审计业务标签类应用提供服务支撑。

敏感信息：采用关联比对等技术，为安全审计规则匹配应用提供碰撞比对支撑。

以及基础的日志管理、管理服务、缓存服务、订阅服务。

规则模型

规则模型分析是指综合利用包括机器学习在内的各种算法，进行数学模型的建立、训练和优化，提炼出有价值的分析模型，为上层应用提供分析模型支撑。

用户行为分析

用户行为分析以用户视角将多种数据关联和丰富起来，持续跟踪并进行风险预警；内置多种数据模型和策略（支持自定义），以及综合模式匹配、基线学习、机器学习等多种分析方法，协助平台提高工作效率、防范信息泄露、增强服务质量。

事件响应与溯源

事件响应包括：告警处置、应用联动、网关联动、专家服务等。事件溯源包括：对数据的流向进行关联追溯，数据从APP接口访问，互联网端中间件发起数据请求，数据从内网业务警种应用数据返回，有APP提供给用户等全过程进行溯源。

数据对账模型

平台对每个数据业务应用建立数据对账机制，通过离线分析引擎，对切片时间内内外数据服务的数据量进行比对，对数据量不一致的访问数据进行预警。

应用访问量偏离模型

为每个应用建立基于时间段的访问基线，基线采用自动学习算法，动态调整基线数值，对突然出现的数据访问量发生访问量阶跃情况，进行预警。

用户访问异常模型

对用户对应用的使用情况进行监测，对部分用户大量反复的应用访问进行预警。

违规访问模型

平台通过对数据访问访问日志进行字段分析，对关键字段内容进行分析，对字段异常的访问进行预警，发现违规篡改信息的数据访问。

可视化展示

可视化分析展示功能。结合平面以及3D的空间展示效果，采用当前主流的HTML5、JavaScript、SVG、WEBGL等丰富、灵活、具有表现力的先进技术，使用饼状图，柱状图，折线图等等几十种不同图形样式结合实际业务数据，围绕的主要业务实体、人员进行实时动态展现和表达。

平台运营运维保障

应用概述

目前，平台系统上运营了大量的业务系统数据，为保证整个系统稳定运行，有大量的警员、辅警、信息化建设合作单位及其技术人员进行运维，这些人员每天都能够接触到业务系统的核心数据，内部人员主动或被动泄密是目前非常严峻的问题，通过管理制度规范、访问控制约束再加上一定的审计手段威慑等防护措施，能很大程度的降低泄密风险。

功能概述

人员及设备接入管理

对运维人员及设备进行绑定，对其入网及访问权限进行强管控。

1）完善接入管控流程，对运维设备、运维人员入网、离网进行流程化管理；

2）对终端能够访问的IP资源进行授权，确保运维人员只能访问权限范围的应用系统资源；

3）检查终端是否安装规定的软件，对未安装规定软件的终端重定向到下载安装界面，并阻断终端入网；

4）检查终端是否通过身份认证，将未通过身份认证的终端重定向到身份认证页面，并阻断终端入网；

5）根据终端安检结果进行评估，根据评估结果决定是否允许终端入网、是否将终端重定向到安检或修复界面。

运维资产安全防护设计

运维资产“户籍化”管理

能够通过自动与手工相结合的方式采集现网所有运维接入终端的资产数据。

桌面终端的IP地址、MAC地址和计算机名称信息。

桌面终端的硬件信息（包括CPU、内存、主板、物理磁盘、网卡、显卡、外设、网络配置信息等）和已安装的软件信息（包括一切在“安装／删除程序”中出现的软件名称，及其软件版本、安装时间、发现时间）。

桌面终端所属人员信息（使用人、单位名称、部门名称、计算机所在地、联系电话、电子邮件、注册密码、资产号、终端计算机类型、用户自定义扩展项等）。

硬件资产信息管理

对桌面终端的硬件资产信息采集后，将相关数据分类存放到数据库，提供相应管理功能。

将采集到的桌面终端硬件信息分类入库。

根据硬件信息查询桌面终端的其他相关信息。

软件资产信息管理

对桌面终端的软件资产信息采集后，将相关数据分类存放到数据库，提供相应管理功能。

将采集到的桌面终端软件信息分类入库。

根据软件信息查询桌面终端的其他相关信息。

资产报表管理

为用户提供各种类型的报表，并且用户可自定义报表类型，提供界面友好的方式展示报表内容。

结合可管理的资产信息，能够定义多种组合条件的图形化查询方式。

根据所定制报表，能够导出Word、Excel等通用文件格式。

运维资产安全防护

以运维终端或云桌面主机为管理对象，全面提升运维资产安全防护能力和合规管理水平，帮助用户构建起安全可信的合规内网。

通过运维资产安全防护模块配合安全客户端实现对公安信息网运维终端的安全加固。

弱口令和账户安全管理：对终端计算机与服务器的账户安全策略配置进行检查，并对账户弱口令、无效账户、过期账户、来宾用户等安全风险自动检测与报警。强制启用密码负载度策略，以保障系统不因为弱口令被病毒和黑客攻击。

端口及服务管理：能够启用终端协议防火墙功能，关闭与业务无关的操作系统服务与端口。关闭常用远程运维端口，如3389、23、22等，屏蔽终端直接访问服务器的远程运维通道，引导人员通过堡垒机进行远程运维操作。关闭高危风险端口，如445、3389、137、135，降低被恶意代码入侵的风险。

软件和进程监控管理：系统可对终端软件安装情况进行黑白名单控制，可制定软件安装黑白名单，指定禁止安装和必须安装的软件，并可对违规的终端进行报警提示、终端提示、阻断联网等措施。

通过定义运维终端进程运行的黑、白名单，实现自动的进程管控功能，策略建议开启对以下几类进行的管控功能：

1、游戏进程：如CS、魔兽争霸等；

2、恶意代码程序；

3、远程维护工具软件，如radmin、vnc、ssh、xshell、plsql等；

4、服务类工具软件，如ftp工具、IIS、sql server、navicat等。

对于存在上述非法进程的终端进行通报和阻断。

网络属性控制：开启网络属性控制功能,运维终端违规修改网络属性后会自动恢复到被修改前的状态。同时，也可通过专用策略对运维终端进行IP地址属性的管控，使终端无法执行修改IP地址的操作。

异常流量监控：系统采集终端流量、连接数、发包数等信息，进行数据的统一汇总，通过流量统计分析得出流量排名；通过设置流量阈值管理、避免大规模破坏性流量产生；

终端数据安全防护设计

运维桌面水印管理

通过对终端屏幕加载明文和密文水印，对运维人员使用拍照、录像及打印等造成数据泄露的行为进行追踪和取证。

桌面水印：显示于运维终端桌面上，不会遮挡应用程序窗口，只有在显示桌面的时候显示水印内容，用于显示保密原则、工作注意事项，宣传标语等。

打印水印：显示于打印机输出的结果文件上，用于对于打印文件需要加载水印的用户场景。在编辑文档电子版的时候不受影响。能够配置敏感字检查，当打印输出文件的时候检测到配置敏感字的时候触发水印条件，在纸质文件上显示水印信息。

应用软件水印：水印只显示于应用软件区域，可随应用软件界面大小变化而变化，不影响其他应用程序显示。用于用户只想保护特定数据的场景，例如只保护word里边的数据，效果为打开word的时候，只在word区域显示水印，防止word内容被拍照。

移动存储介质管控

支持对普通U盘、打印机等设备在终端上的使用权限进行管理。

移动存储介质控制模块应用底层驱动、扇区加密、进程守护等多种安全防护技术，磁盘文件底层驱动技术对普通移动存储设备（主要USB类型）作唯一性标签处理，AES128位高强度算法对磁盘进行数据区划分并作加密处理，标签移动存储介质结合受控客户端主机的安全访问控制策略作匹配授权，确保标签移动存储介质使用的安全性与合法性。

一、移动存储介质控制策略

U盘标签认证：可识别的移动存储介质合法性、区分单位内部介质使用权限，介质内无标签即不合法，限制使用方式；如标签合法，则按照管理员设定方式使用。

审计过滤：针对特定类型的文件进行审计，默认可全部审计。

二、移动存储介质使用审计

系统可审计内容有非法移动介质接入、授权介质打开文档/程序记录、向介质内拷贝数据等。

审计格式包括终端使用人、所在单位、终端IP、审计时间、审计内容等。

查询审计数据方式：可按照单位名称、部门名称、策略名称、设备起始/终止IP、审计时间、所属区域、所属组、关键字查询。

敏感数据防泄漏

对涉及敏感的数据实行精准分类分级，知晓数据分布和风险，进而保护数据资产；同时监控所有运维终端的访问记录及敏感数据文件分布，依据安全策略对终端、网络等泄露风险自动响应，并生成安全事件报表。

1、敏感数据发现

根据关键词、正则表达式、文件指纹等特征识别并发现运维终端上敏感文件存放位置、敏感文件数量、敏感等级信息。敏感信息扫描支持常用的大多数格式的文档内容检查。包括Doc、Docx、Xls、Xlsx、Ppt、Pptx、Pdf、Txt、Rar、Zip、7z等。并支持文档嵌套以及文档不同部分内容如页眉页脚、文本框的检测。在检测算法上，识别引擎支持正则表达式、关键字、关键字模糊匹配、多关键字（词典）、关键字间距、非结构化文件指纹、结构化数据确切匹配、自动分类、规则分类等，保证了在不同条件下针对不同数据的检测手段。

2、外发管理

监控和记录运维终端敏感文件通过u盘、打印、即时通讯软件的违规外发行为，对敏感数据的存放和外发进行监控。

敏感数据外发监控：对终端文件拷贝、打印、HTTP、FTP、即时通讯等行为能依据敏感特征定义实时检测，对外发敏感文件的行为进行审计、告警、阻断等动作。

运维行为监测与审计

实体行为监测管理

在核心交换区部署实体行为监测管理系统，从事前防范、事中告警、事后追踪等多方面防范泄密。

运维行为全面审计：能够对运维终端发起的信息系统运维行为进行全面的审计，能够详细记录运维终端/运维人员访问了哪些应用系统，运维了哪些资源，按事件流展示运维全生命周期。

账号安全：账号共享、僵尸账号、静默账号突然活跃、账号爆破、特权账号监控等。

运维安全：堡垒机账号盗用、堡垒机账号多人共用、服务器跳板机远程连接、服务器新增账户、高危运维操作

业务网络权限划分：根据不同单位、不同项目组、不同人员对网络访问权限进行划分。建立了完善的合作单位人员访问权限表，合理的规划出网络组织架构，也大大降低了网络管理者的维护量。

运维审计

运维审计系统旁路部署在运维接入区，主要实现对合作单位人员运维操作进行集中管理，对身份、访问、权限、审计进行控制，降低运维操作风险。具备以下功能：

单点登录：支持每位运维人员只能被授予一组管理平台的用户名和口令，通过运维管理平台一次登录系统后，就可以无需认证访问被授权的多个应用系统。

集中帐号管理：集中帐号管理包含对所有服务器、网络设备和其他设备帐号的集中管理。帐号和资源的集中管理是集中授权、认证和审计的基础。集中帐号管理可以完成对帐号整个生命周期的监控和管理，而且还降低了管理大量用户帐号的难度和工作量。同时，通过统一的管理还能发现帐号中存在的安全隐患，并且制定统一的、标准的用户账户安全策略。

集中身份认证：管理平台为运维人员提供统一的认证接口。采用统一的认证接口不但便于对运维人员认证的管理，而且能够采用更加安全的认证模式，提高认证的安全性和可靠性。

统一资源授权：管理平台提供统一的界面，对用户、角色及行为和资源进行授权，以达到对权限的细粒度控制，最大限度保护专网资源的安全。通过集中访问授权和访问控制可以对运维人员对服务器主机、网络设备的访问进行审计和阻断。

运维操作审计：操作审计管理主要审计运维人员的帐号使用情况（登录、资源访问）、资源使用情况等。在对各服务器主机、网络设备以及其他设备的访问日志记录都采用统一帐号、资源进行标识后，操作审计能更好的对帐号的完整使用过程进行追踪。

终端运维操作行为审计

通过Web方式对终端进行应用策略配置，管理网络和查询审计数据，方便管理员操作，有效防范不安全因素对内部运维终端构成的威胁，真正做到终端的安全管理，防止信息泄密，满足客户对内部运维终端管理的操作行为及应用行为的审计需求。

应用访问行为管理：对运维终端的信息系统访问行为进行管理，审计运维终端所有的访问记录。

网络访问行为审计和控制：以黑白名单的方式对运维终端的网络访问行为进行控制，并对运维终端访问的网络等进行审计和记录。

网络文件输出审计：对运维终端通过共享文件等方式进行的网络文件输出行为进行审计和记录。

打印审计：根据策略对运维终端打印行为进行监控审计，防止非授权的信息被打印/刻录，同时根据要求还可以备份打印内容。

对于运维终端共享目录的访问以及终端使用人员对网络文件的访问也可进行详尽的审计。

移动介质使用审计：提供运维终端安全U盘的文件操作审计功能，能够记录和上报安全U盘上所有的文件操作日志。

重保及渗透测试

定期对警快办系统开展网络和数据的渗透测试，发现可能存在风险隐患，在重要时期提供安全保护，保障系统稳定运营。具体工作内容及要求如下：

渗透测试

根据互联网安全形式，通过安全扫描，以及真实模拟黑客使用的工具、攻击方法来对业务系统进行非破坏性质的安全测试，找出系统中存在的漏洞进行验证，提供渗透结果及截图，进行深层次漏洞挖掘并提供解决建议，每半年一次并出具报告（包含PC端、小程序、APP等）。渗透测试服务商需具备：国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书 (三级)资质。

安全加固

对新发生的互联网安全事件及新发现的安全漏洞向客户单位通报（通报内容包括利用的安全漏洞，攻击的手段和过程以及造成的危害），并协助采购人进行网络安全事件应急处置机制建设工作和网络安全应急处置通报工作。对上级单位通报或预警的安全风险，及在渗透测试中发现的漏洞进行安全加固，提供安全风险预警技术细节，协助配合系统建设单位完成安全策略配置或源代码程序加固，并对加固完成情况进行验证。

重要时期安全保障服务

在重大活动或敏感时期，以提供人员到现场的方式，根据采购人网络安全需求配合进行相应检查、分析、监控、加固等保障支持。（1）提供安全设备在重大活动保障期间完善访问控制、攻击监测、追踪溯源等安全加固措施；（2）对监测到的安全事件，进行综合分析和确认；（3）在业务系统运行发生异常事件或安全设备出现攻击告警后，分析事件原因、明确攻击方式和影响、确定处置方案，协助事件应急处置；（4）协助采购人总结本次重保期间的工作情况，形成总结报告，并在保障工作结束后，根据本次攻防实战中暴露的问题和不足，协助采购人的整体网络提出加固建议等。

技术咨询及应急响应

当采购人遭受网络病毒、木马、黑客入侵、Ddos攻击以及其他网络安全事件时，协助采购人现场排查处理安全事件，包括问题分析，漏洞查找，事件处置和整改加固全流程中提供技术咨询。保障网络及系统的连续性，阻止和减小安全事件带来的负面影响。针对突发网络安全事件，进行应急响应处理，避免事态恶化。遭遇攻击或网页被篡改等恶性事件，1小时内到达现场，实施有效的紧急救援及恢复补救措施。

互联网政务应用安全

根据由中央网络安全和信息化委员会办公室、中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部、公安部制定的《互联网政务应用安全管理规定》，建设运行互联网政务应用应当依照有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险，保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。具体要求如下：

第一章 总则

第一条 为保障互联网政务应用安全，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等，制定本规定。

第二条 各级党政机关和事业单位（简称机关事业单位）建设运行互联网政务应用，应当遵守本规定。

本规定所称互联网政务应用，是指机关事业单位在互联网上设立的门户网站，通过互联网提供公共服务的移动应用程序（含小程序）、公众账号等，以及互联网电子邮件系统。

第三条 建设运行互联网政务应用应当依照有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求，落实网络安全与互联网政务应用“同步规划、同步建设、同步使用”原则，采取技术措施和其他必要措施，防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险，保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。

第二章 开办和建设

第四条 机关事业单位开办网站应当按程序完成开办审核和备案工作。一个党政机关最多开设一个门户网站。

中央机构编制管理部门、国务院电信部门、国务院公安部门加强数据共享，优化工作流程，减少填报材料，缩短开办周期。

机关事业单位开办网站，应当将运维和安全保障经费纳入预算。

第五条 一个党政机关网站原则上只注册一个中文域名和一个英文域名，域名应当以“.gov.cn”或“.政务”为后缀。非党政机关网站不得注册使用“.gov.cn”或“.政务”的域名。

事业单位网站的域名应当以“.cn”或“.公益”为后缀。

机关事业单位不得将已注册的网站域名擅自转让给其他单位或个人使用。

第六条 机关事业单位移动应用程序应当在已备案的应用程序分发平台或机关事业单位网站分发。

第七条 机构编制管理部门为机关事业单位制发专属电子证书或纸质证书。机关事业单位通过应用程序分发平台分发移动应用程序，应当向平台运营者提供电子证书或纸质证书用于身份核验；开办微博、公众号、视频号、直播号等公众账号，应当向平台运营者提供电子证书或纸质证书用于身份核验。

第八条 互联网政务应用的名称优先使用实体机构名称、规范简称，使用其他名称的，原则上采取区域名加职责名的命名方式，并在显著位置标明实体机构名称。具体命名规范由中央机构编制管理部门制定。

第九条 中央机构编制管理部门为机关事业单位设置专属网上标识，非机关事业单位不得使用。

机关事业单位网站应当在首页底部中间位置加注网上标识。中央网络安全和信息化委员会办公室会同中央机构编制管理部门协调应用程序分发平台以及公众账号信息服务平台，在移动应用程序下载页面、公众账号显著位置加注网上标识。

第十条 各地区、各部门应当对本地区、本部门党政机关网站建设进行整体规划，推进集约化建设。

县级党政机关各部门以及乡镇党政机关原则上不单独建设网站，可利用上级党政机关网站平台开设网页、栏目、发布信息。

第十一条 互联网政务应用应当支持开放标准，充分考虑对用户端的兼容性，不得要求用户使用特定浏览器、办公软件等用户端软硬件系统访问。

机关事业单位通过互联网提供公共服务，不得绑定单一互联网平台，不得将用户下载安装、注册使用特定互联网平台作为获取服务的前提条件。

第十二条 互联网政务应用因机构调整等原因需变更开办主体的，应当及时变更域名或注册备案信息。不再使用的，应当及时关闭服务，完成数据归档和删除，注销域名和注册备案信息。

第三章 信息安全

第十三条 机关事业单位通过互联网政务应用发布信息，应当健全信息发布审核制度，明确审核程序，指定机构和在编人员负责审核工作，建立审核记录档案；应当确保发布信息内容的权威性、真实性、准确性、及时性和严肃性，严禁发布违法和不良信息。

第十四条 机关事业单位通过互联网政务应用转载信息，应当与政务等履行职能的活动相关，并评估内容的真实性和客观性。转载页面上要准确清晰标注转载来源网站、转载时间、转载链接等，充分考虑图片、内容等知识产权保护问题。

第十五条 机关事业单位发布信息内容需要链接非互联网政务应用的，应当确认链接的资源与政务等履行职能的活动相关，或属于便民服务的范围；应当定期检查链接的有效性和适用性，及时处置异常链接。党政机关门户网站应当采取技术措施，做到在用户点击链接跳转到非党政机关网站时，予以明确提示。

第十六条 机关事业单位应当采取安全保密防控措施，严禁发布国家秘密、工作秘密，防范互联网政务应用数据汇聚、关联引发的泄密风险。应当加强对互联网政务应用存储、处理、传输工作秘密的保密管理。

第四章 网络和数据安全

第十七条 建设互联网政务应用应当落实网络安全等级保护制度和国家密码应用管理要求，按照有关标准规范开展定级备案、等级测评工作，落实安全建设整改加固措施，防范网络和数据安全风险。

中央和国家机关、地市级以上地方党政机关门户网站，以及承载重要业务应用的机关事业单位网站、互联网电子邮件系统等，应当符合网络安全等级保护第三级安全保护要求。

第十八条 机关事业单位应当自行或者委托具有相应资质的第三方网络安全服务机构，对互联网政务应用网络和数据安全每年至少进行一次安全检测评估。

互联网政务应用系统升级、新增功能以及引入新技术新应用，应当在上线前进行安全检测评估。

第十九条 互联网政务应用应当设置访问控制策略。对于面向机关事业单位工作人员使用的功能和互联网电子邮箱系统，应当对接入的IP地址段或设备实施访问限制，确需境外访问的，按照白名单方式开通特定时段、特定设备或账号的访问权限。

第二十条 机关事业单位应当留存互联网政务应用相关的防火墙、主机等设备的运行日志，以及应用系统的访问日志、数据库的操作日志，留存时间不少于1年，并定期对日志进行备份，确保日志的完整性、可用性。

第二十一条 机关事业单位应当按照国家、行业领域有关数据安全和个人信息保护的要求，对互联网政务应用数据进行分类分级管理，对重要数据、个人信息、商业秘密进行重点保护。

第二十二条 机关事业单位通过互联网政务应用收集的个人信息、商业秘密和其他未公开资料，未经信息提供方同意不得向第三方提供或公开，不得用于履行法定职责以外的目的。

第二十三条 为互联网政务应用提供服务的数据中心、云计算服务平台等应当设在境内。

第二十四条 党政机关建设互联网政务应用采购云计算服务，应当选取通过国家云计算服务安全评估的云平台，并加强对所采购云计算服务的使用管理。

第二十五条 机关事业单位委托外包单位开展互联网政务应用开发和运维时，应当以合同等手段明确外包单位网络和数据安全责任，并加强日常监督管理和考核问责；督促外包单位严格按照约定使用、存储、处理数据。未经委托的机关事业单位同意，外包单位不得转包、分包合同任务，不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁数据。

机关事业单位应当建立严格的授权访问机制，操作系统、数据库、机房等最高管理员权限必须由本单位在编人员专人负责，不得擅自委托外包单位人员管理使用；应当按照最小必要原则对外包单位人员进行精细化授权，在授权期满后及时收回权限。

第二十六条 机关事业单位应当合理建设或利用社会化专业灾备设施，对互联网政务应用重要数据和信息系统等进行容灾备份。

第二十七条 机关事业单位应当加强互联网政务应用开发安全管理，使用外部代码应当经过安全检测。建立业务连续性计划，防范因供应商服务变更等对升级改造、运维保障等带来的风险。

第二十八条 互联网政务应用使用内容分发网络(CDN)服务的，应当要求服务商将境内用户的域名解析地址指向其境内节点，不得指向境外节点。

第二十九条 互联网政务应用应当使用安全连接方式访问，涉及的电子认证服务应当由依法设立的电子政务电子认证服务机构提供。

第三十条 互联网政务应用应当对注册用户进行真实身份信息认证。国家鼓励互联网政务应用支持用户使用国家网络身份认证公共服务进行真实身份信息注册。

对与人身财产安全、社会公共利益等相关的互联网政务应用和电子邮件系统，应当采取多因素鉴别提高安全性，采取超时退出、限制登录失败次数、账号与终端绑定等技术手段防范账号被盗用风险，鼓励采用电子证书等身份认证措施。

第五章 电子邮件安全

第三十一条 鼓励各地区、各部门通过统一建设、共享使用的模式，建设机关事业单位专用互联网电子邮件系统，作为工作邮箱，为本地区、本行业机关事业单位提供电子邮件服务。党政机关自建的互联网电子邮件系统的域名应当以“.gov.cn”或“.政务”为后缀，事业单位自建的互联网电子邮件系统的域名应当以“.cn”或“.公益”为后缀。

机关事业单位工作人员不得使用工作邮箱违规存储、处理、传输、转发国家秘密。

第三十二条 机关事业单位应当建立工作邮箱账号的申请、发放、变更、注销等流程，严格账号审批登记，定期开展账号清理。

第三十三条 机关事业单位互联网电子邮件系统应当关闭邮件自动转发、自动下载附件功能。

第三十四条 机关事业单位互联网电子邮件系统应当具备恶意邮件（含本单位内部发送的邮件）检测拦截功能，对恶意邮箱账号、恶意邮件服务器IP以及恶意邮件主题、正文、链接、附件等进行检测和拦截。应当支持钓鱼邮件威胁情报共享，将发现的钓鱼邮件信息报送至主管部门和属地网信部门，按照有关部门下发的钓鱼邮件威胁情报，配置相应防护策略预置拦截钓鱼邮件。

第三十五条 鼓励机关事业单位基于商用密码技术对电子邮件数据的存储进行安全保护。

第六章 监测预警和应急处置

第三十六条 中央网络安全和信息化委员会办公室会同国务院电信主管部门、公安部门和其他有关部门，组织对地市级以上党政机关互联网政务应用开展安全监测。

各地区、各部门应当对本地区、本行业机关事业单位互联网政务应用开展日常监测和安全检查。

机关事业单位应当建立完善互联网政务应用安全监测能力，实时监测互联网政务应用运行状态和网络安全事件情况。

第三十七条 互联网政务应用发生网络安全事件时，机关事业单位应当按照有关规定向相关部门报告。

第三十八条 中央网络安全和信息化委员会办公室统筹协调重大网络安全事件的应急处置。

互联网政务应用发生或可能发生网络安全事件时，机关事业单位应当立即启动本单位网络安全应急预案，及时处置网络安全事件，消除安全隐患，防止危害扩大。

第三十九条 机构编制管理部门会同网信部门开展针对假冒仿冒互联网政务应用的扫描监测，受理相关投诉举报。网信部门会同电信主管部门，及时对监测发现或网民举报的假冒仿冒互联网政务应用采取停止域名解析、阻断互联网连接和下线处理等措施。公安部门负责打击假冒仿冒互联网政务应用相关违法犯罪活动。

第七章 监督管理

第四十条 中央网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调互联网政务应用安全管理工作。中央机构编制管理部门负责互联网政务应用开办主体身份核验、名称管理和标识管理工作。国务院电信主管部门负责互联网政务应用域名监督管理和互联网信息服务（ICP）备案工作。国务院公安部门负责监督检查指导互联网政务应用网络安全等级保护和相关安全管理工作。

各地区、各部门承担本地区、本行业机关事业单位互联网政务应用安全管理责任，指定一名负责人分管相关工作，加强对互联网政务应用安全工作的组织领导。

第四十一条 对违反或者未能正确履行本规定相关要求的，按照《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》等文件，依规依纪追究当事人和有关领导的责任。

密码应用设计方案

本次密码方案整体考虑设计，包含了二期互联网身份认证服务的密码应用。

密码应用需求分析

安全风险分析

风险分析范围主要包括：身份认证、访问控制、密码保护、信息完整性、安全审计等与应用系统安全强相关的风险分析。结合《GB/T 39786-2021信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》《GB/T 43207-2023 信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》中对三级系统的要求，本次建设的应用在密码应用方面面临以下主要安全风险：

物理和环境风险

物理和环境安全是指对信息机房等重要场所的物理和环境安全进行安全保护，物理和环境安全是保障网络系统安全的前提。特别是对电子门禁，监控设备等需要采用密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性和完整性，保证视频监控音像记录的完整性。政务云信创云机房和警务云信创云机房均未采用正确合规有效的密码产品和技术对机房进出人员真实性进行鉴别、视频监控记录和机房进出记录进行完整性保护，存在视频监控记录和机房进出记录被非法篡改的风险。

网络和通信风险

法治·警快办网络与通信层面的通信信道有如下13条：

（1）互联网 SSL VPN 客户端与政务云SSL VPN 服务端的远程运维通信信道；

（2）公安信息网运维区与公安信息网警务云信创云机房的运维通信信道；

（3）公安信息网通过国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道；

（4）公安信息网通过非国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道；

（5）电子政务外网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（6）电子政务外网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（7）互联网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（8）互联网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（9）互联网公众号访问应用系统的通信信道；

（10）互联网小程序访问应用系统的通信信道；

（11）互联网移动app访问应用系统的通信信道；

（12）本系统和渝快办、渝快政数据交互信道；

（13）政务云信创云机房和公安信息网警务云信创云机房的本应用系统的交互信道。

目前上述信道未采用国产密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性。通信身份未进行有效的认证手段，存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

目前上述信道未采用国产密码技术保证通信过程中数据的完整性，存在通信数据被非授权截取、蓄意地删除、篡改、伪造、乱序、重放、插入等破坏和丢失以及无法对安全事件进行追溯的风险。

目前上述信道未采用国产密码技术保证通信过程中内部重要敏感数据的机密性，存在通信数据报文被窃听、截获的风险。

目前上述信道未采用密码技术保证网络边界访问控制信息的完整性。存在边界访问控制列表等信息被截取、篡改、删除等安全风险。

目前上述信道未采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入设备身份的真实性。存在接入恶意设备接入内部的风险。

设备和计算风险

（1）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库、堡垒机、SSL VPN的登录使用“用户名+口令”的方式对用户进行身份鉴别，未使用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

（2）目前，市公安局运维人员通过SSL VPN登录堡垒机连接系统应用服务器和数据库服务器，在和数据库服务器本机通过数据库管理工具登录数据库，通过堡垒机提供设备的远程管理，堡垒机使用SSH协议，未采用合规的密码技术建立安全的信息传输通道；SSL VPN、堡垒机、服务器、数据库，运维管理员在互联网端通过VPN接入系统内网后登录设备WEB管理端，通过设备自身提供的算法、不合规的TLS通道管理设备，未采用合规的密码技术建立安全的信息传输通道，存在远程管理设备被未授权访问，影响系统正常运行。

（3）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库，未采用密码技术保证系统资源访问控制信息的完整性；SSL VPN、堡垒机使用基于角色权限的访问控制，访问控制信息由设备自身进行管理，存在系统资源访问控制信息被截取、篡改、删除等安全风险。

（4）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库、堡垒机、SSL VPN，日志记录由操作系统或设备自身进行管理，未采用密码技术保证日志记录的完整性，存在设备日志记录被非授权篡改风险。

（5）目前，市公安局信息系统，操作系统、数据库，未采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证；SSL VPN、堡垒机设备未取得商用密码产品认证证书，无技术资料证明采用了符合密码相关国家、行业标准要求的密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证，存在重要程序或文件被非授权篡改、来源不可信风险。

（6）重要信息资源安全标记完整性

本应用中，未涉及具有安全标记的通用设备、网络及安全设备、密码设备、各类虚拟设备等硬件或软件产品，且该测评项适用于第四级信息系统测评要求，本次测评不适用。

应用和数据风险

（1）目前，市公安局信息系统，系统管理员、一般内部用户、PC端公众用户、APP端公众用户、小程序公众用户均采用用户名口令/短信验证码方式进行登录，未采用密码技术对登录的用户进行身份鉴别。存在身份假冒、重放攻击、数据包被截获、恶意设备接入等安全风险。

（2）目前，市公安局信息系统均未采用密码技术保证信息系统应用的访问控制信息的存储完整性，存在应用资源被非授权用户获取的风险。

（3）目前，市公安局信息系统未采用密码技术保障内部重要敏感数据传输机密性、完整性，存在内部重要敏感数据在通信过程中被窃听、截获、伪造、被非授权截取、蓄意地删除、篡改、嗅探、劫持等风险。

（4）市公安局内部重要敏感数据存储完整性、机密性：信息系统数据存储采用明文存储或不安全的密码算法进行加密存储，存在被窃取、替换、篡改、伪造、被非授权截取、蓄意地删除、篡改、伪造、乱序、重放、插入等安全风险。

（6）不可否认性

应用系统暂不涉及数据原发行为和接收行为的不可否认性保护，此项不适用。

安全管理风险

市公安局信息系统运行后，未开展过密码应用安全性评估，未依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中的安全管理要求，制定管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等管理制度，不利于在本应用中落实密码相关国家政策要求，发挥密码在信息系统安全中的基础支撑作用。

密码应用需求分析

结合《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）、《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021），信息系统需要从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全和安全管理等几个层面来对安全性威胁采取有效的技术措施进行保护。重庆公安局需全面对“法治·警快办”应用所面临的威胁和目前所存在的脆弱项进行安全风险分析，需要按照等级保护三级系统的标准结合现有的机房、软硬件环境及预算条件下进行分析。

物理和环境

市公安局应用系统托管部署于重庆市北碚区水土街道政务云机房和公安信息网警务云中，本次应用新建部分和迁移上云部分将部署于重庆市政务云信创云机房互联网区、政务外网去和公安信息网警务云信创云中，其物理机房的物理环境安全均由托管承接单位和云服务机构考虑。

网络和通信

（1）应针对跨网网络通信双方，进行身份认证，防止身份冒用；需保证传输过程中鉴别信息的机密性和通信实体身份的真实性；需对终端物理环境进行基线检查，保证安全接入；需对网络环境进行动态评估，保证业务系统安全。

（2）需针对系统跨网网络通信中传输的数据，进行完整性保护，防止通信信息被篡改。

（3）需针对系统跨公网通信中传输的数据进行机密性保护，防止通信数据明文传输。

（4）WEB端管理用户使用商密安全浏览器访问系统，关闭采用HTTP协议访问系统的方式。

（5）采用符合密码相关国家、行业标准要求通道加解密服务，具有商密认证证书且满足GM/T 0028《密码模块安全技术要求》为第二级的SSL VPN网关，对访问控制信息完整性进行了保护。

（6）需针对运维远程管理通信通道中传输的数据进行密码和完整性保护，防止通信信息被篡改。

设备和计算

根据设备和计算安全中的风险分析，梳理密码应用需求：

堡垒机：对登录堡垒机的用户采用符合密码相关国家、行业标准要求的动态口令认证服务，以OTP 的方式进行身份鉴别。

通用设备：暂不具备密码应用改造条件，对于通用设备登录用户的身份鉴别，采用缓解性措施：对登录堡垒机的用户采用符合密码相关国家、行业标准要求的动态口令认证服务，以OTP的方式进行身份鉴别后，再通过堡垒机对通用设备进行二次登录。

（1）远程运维管理通道

堡垒机和通用设备：暂不具备密码应用改造条件，采用缓解措施：在运维终端部署国密浏览器，访问堡垒机及通用设备时通过符合密码相关国家、行业标准要求的通道加密服务建立专用的集中管理通道降低风险。

（2）系统资源访问控制信息完整性

堡垒机及通用设备：不具备密码应用改造条件，暂不采用密码技术对其系统资源访问控制信息进行完整性保护，采用缓解性措施：制定完善的管理制度，由指定的授权人员进行系统资源访问。

（3）重要信息资源安全标记完整性

目前本系统中的设备均不涉及重要信息资源安全标记，此项不适用。

（4）设备日志记录完整性

堡垒机及通用设备：不具备密码应用改造条件，暂不采用密码技术对其日志记录进行完整性保护，采用缓解性措施：制定完善的管理制度由指定的授权人员进行日志记录数据的管理。

（5）重要可执行程序暂未使用合规的密码技术对其完整性和真实性进行验证。云堡垒机及通用设备：不具备密码应用改造条件，暂不采用密码技术对其重要可执行程序进行完整性和来源真实性保护，采用缓解性措施：制定完善的管理制度，由指定的授权人员进行重要可执行程序的管理;设备加载外部可执行程序前，该可执行程序必须从设备生产厂商的官方渠道获取，以保证可执行程序来源的真实性。

应用和数据

（1）身份鉴别：“法治·警快办”应用采用PKI/PMI认证方式，相关要求和行业标准，符合相关身份鉴别的要求。

（2）访问控制信息完整性：系统访问控制信息保存于业务系统数据库中，采用PKI/PMI系统提供的签名验签服务，以摘要计算与验证的方式对应用用户访问权限控制列表进行完整性保护，防止应用资源被非授权用户篡改。

（3）基于应用系统现状，在应用层实现重要数据的传输机密性、完整性难度较大，因此采用缓解措施：通过网络和通信安全层面中符合密码相关国家、行业标准要求的通道加密服务对应用进行代理，建立基于国密SSL协议的安全数据传输通道。

（4）重要数据存储机密性和完整性：重要数据存储的机密性通过符合密码相关国家、行业标准要求的数据加解密服务，重要数据存储的完整性通过符合密码相关国家、行业标准要求的签名验签服务对重要数据进行摘要计算与验证处理;对于备份数据，同样进行要计算与验证处理，以防止备份数据在存储过程中被窃取或篡改。

（5）不可否认性：“法治·警快办”应用中的业务流程暂不涉及数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性，该测评单元不适用。

（6）因系统中不涉及重要信息资源安全标记，故此项定义为不适用。

密钥管理需求

密钥管理包括密钥生成、密钥分发、密钥存储、密钥使用、密钥备份、密钥更新、密钥销毁、密钥归档、密钥恢复，应符合《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》（GM/T 0034-2014）、《密码设备管理 对称密钥管理技术规范》（GM/T 0051-2016）相关密钥管理的要求。

密码应用需求分析表

表 36密码应用需求分析表

| 通用要求 |  | 密码应用基本要求（第三级） |  | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 宜 | 宜采用密码技术进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性； | 托管至云机房，由托管承接单位和云服务机构考虑。 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证电子门禁系统进出记录的存储完整性； | 托管至云机房，由托管承接单位和云服务机构考虑。 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证视频监控音像记录的存储完整性； | 托管至云机房，由托管承接单位和云服务机构考虑。 |
|  | 密码服务 | 应 | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商密认证机构认证合规； | 托管至云机房，由托管承接单位和云服务机构考虑。 |
|  | 密码产品 | 二级及以上 | 以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 托管至云机房，由托管承接单位和云服务机构考虑。 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 应 | 应采用密码技术对通信实体进行身份鉴别，保证通信实体身份的真实性； | 无 |
|  | 通信数据完整性 | 宜 | 宜采用密码技术保证通信过程中数据的完整性； | 无 |
|  | 通信过程中内部重要敏感数据的机密性 | 应 | 应采用密码技术保证通信过程中的内部重要敏感数据的机密性； | 无 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证网络边界访问控制信息的完整性； | 无 |
|  | 安全接入认证 | 可 | 可采用密码技术对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性； | 安全接入认证指标在GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三等级安全要求中是“可”的条款，该指标不纳入标准符合性测评范围，故此项定义为不适用。 |
|  | 密码服务 | 应 | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商密认证机构认证合规； | 无 |
|  | 密码产品 | 二级及以上 | 以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 应 | 应采用密码技术对登录设备的用户进行身份鉴别，保证用户身份的真实性； | 无 |
|  | 远程管理通道安全 | 应 | 远程管理时，应采用密码技术建立安全的信息传输通道； | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证系统资源访问控制信息的完整性； | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证设备中的重要信息资源安全标记的完整性； | 所有设备均不存在重要信息资源安全标记信息，重要信息资源安全的完整性一项根据被测单位用户需求或应用需求列为不适用。 |
|  | 日志记录完整性 | 宜 | 宜采用密码技术来保证日志记录的完整性； | 无 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 宜 | 宜采用密码技术对重要可执行程序进行完整性保护，并对其来源进行真实性验证； | 无 |
|  | 密码服务 | 应 | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商密认证机构认证合规； | 无 |
|  | 密码产品 | 二级及以上 | 以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 应 | 应采用密码技术对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性； | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 宜 | 应采用密码技术来保证应用系统访问控制信息的完整性； | 无 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 应采用密码技术来保证应用系统的重要信息资源安全标记的完整性； | 所有设备均不存在重要信息资源安全标记信息，重要信息资源安全的完整性一项根据被测单位用户需求或应用需求列为不适用。 |
|  | 内部重要敏感数据传输机密性 | 应 | 应采用密码技术保证信息系统应用的内部重要敏感数据传输的机密性； | 无 |
|  | 内部重要敏感数据存储机密性 | 应 | 应采用密码技术保证信息系统应用的内部重要敏感数据存储的机密性； | 无 |
|  | 内部重要敏感数据传输完整性 | 宜 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的内部重要敏感数据传输的完整性； | 无 |
|  | 内部重要敏感数据存储完整性 | 宜 | 宜采用密码技术保证信息系统应用的内部重要敏感数据存储的完整性； | 无 |
|  | 不可否认性 | 宜 | 在可能涉及法律责任认定的应用中，宜采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性； | 不适用 |
|  | 密码服务 | 应 | 以上如采用密码服务，该密码服务应符合法律法规的相关要求，需依法接受检测认证的，应经商密认证机构认证合规； | 无 |
|  | 密码产品 | 二级及以上 | 以上采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

安全管理需求

（1）管理制度

在管理制度方面，根据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与信息系统相适应的密码应用安全管理制度和操作规程，内容包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、介质管理等制度等5个方面，并同步在单位现有的制度发布流程中补充密码应用相关管理制度发布流程，并进行版本控制，待新制定的密码应用安全管理制度和操作规程评审通过后，按照密码应用管理制度的发布流程予以发布并遵照执行。密码安全管理制度和操作规范发布后，每年年底组织内部专家和密码相关人员对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。并对保存密码应用操作规程及相关执行记录进行规定。

（2）人员管理

在人员管理方面，安全管理制度规范的建立、日常安全管理、具体控制措施的贯彻执行以及对安全管理方针贯彻落实情况的监督等工作的开展都需要一个完善有效的信息安全组织架构来支撑。安全管理机构建设的目的主要是通过构建和完善信息安全组织架构，明确不同安全组织、不同安全角色的定位、职责以及相互关系，强化信息安全的专业化管理，实现对安全风险的有效控制。根据GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中安全管理人员方面的要求，对应用现有的人员管理制度进行补充和完善。建立密码专题培训机制，通过培训、考核相结合的方式，让相关人员了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度。每6个月组织一次，由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范、商用密码应用、商用密码应用安全性评估等多个方面，使相关人员了解密码相关的法律和法规，掌握密码基本原理，并遵照执行。在系统完成密码应用改造后，安排项目建设单位、相关密码设备厂商对应用部署使用的所有密码产品进行操作培训，确保相关人员能够正确配置使用部署的密码产品。结合系统情况，分别设立密钥管理员、安全审计员、密码操作员等岗位，明确各岗位职责，每个岗位均由2人担任。密钥管理员、安全审计员、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员不可兼任岗位，相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。在现有的安全管理制度中，补充密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度，每年对密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育。密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员与单位签订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

（3）建设运行

在建设运行方面，依据密码相关标准和密码应用需求制定密码应用方案，密码应用方案应包含物理和环境安全、网络和通讯安全、设备和计算安全、应用和数据安全以及安全管理等各个方面。密码应用方案编制完成后，委托商用密码应用安全性评估机构对方案进行评审，评审通过后，依据评估通过的密码应用方案进行信息系统改造，改造完成后委托密评机构对信息系统进行密码应用安全性评估，评估通过后上线运行。应根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录A。上线运行后，根据密码应用安全管理制度，每年对进行一次密码应用安全性评估和攻防对抗演习，并根据评估意见和攻防对抗中发现的问题进行整改。当发现信息系统存在重大密码应用安全隐患时，应停止系统运行，制定整改方案，按照整改方案对系统进行整改和密码应用安全性评估，评估通过后重新上线运行。

（4）应急处理

在应急处置方面，项目运维管理由用户方组织专业人员成立专门的管理、运维团队，同时指定专人负责本项目的运维和应急处置工作，确保在出现紧急情况是可以快速响应。系统运维人员日常工作中对密码应用进行巡检，通过定期巡检提前发现可能存在问题和隐患，确保密码应用稳定运行。当巡检过程中发现安全事件后，首先初步判断事件类型和级别，对于初步判断属于中心应急事件，第一时间以书面形式向信息系统的上级主管部门进行报告。报告内容至少包括事件发现时间、初步判断原因与级别、先期处置活动等。发生安全事件，由系统运维管理人员依据日常职责定义，由事件分类的相关责任岗先行排查应对。执行常规排查处理工作无效或超出预计时间，先期处置人员应向上级主管部门汇报事件最新情况。报告内容至少包括事件造成影响或损失确认，事件分类分级信息再勘定，先期处置工作内容与结果等。综合事件所造成的影响或损失，及事件级别的初步信息，由应急责任领导宣告进入应急状态，并通知应急决策领导。应急决策领导依据相关规定，向上级主管部门通报安全事件。应急小组人员到位，以当前事件响应处置为最高优先级，由技术总监负责现场指挥。应急小组成员在现场指挥下，对事件进行集中研判，针对事件可能的原因制定应急处置方案。应急处置方案报应急工作责任领导审批通过后执行。事件处置方案获批后，相应各执行人依据计划执行。执行人员应将执行结果及期间事件变化向上级主管部门进行报告；当出现情况与预订处置方案不符或超出预计执行时间时，由分管领导主动向应急责任领导汇报，同时向同级密码管理部门汇报处置情况。应急执行人员定期向分管领导汇报处置方案执行情况。应急状态下，每半小时向应急责任领导和应急决策领导报告最新进展情况。满足应急结束条件，由应急责任领导宣告结束应急，满足应急结束条件，由应急责任领导宣告结束应急，事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况，恢复日常工作状态。

安全目标及设计原则

安全目标

本方案严格按照《中华人民共和国密码法》及商用密码有关规范，以落实网络安全等级保护、根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关标准为原则，建设密码资源设备。从身份鉴别、数据传输机密性与完整性保护、数据存储机密性与完整性保护、密钥安全管理层面，采用符合法律、法规的规定及密码相关国家标准、行业标准的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务，保证符合GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中密评第三级信息系统的密码应用要求。

设计原则与依据

本系统密码应用方案设计应遵循以下原则：

（1）总体性原则。通过从整体层面，对本系统的密码应用开展顶层设计，明确密码应用需求和预期目标，并与本系统网络安全保护等级相结合，通过系统的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案，为在本系统中落实密码应用相关要求奠定基础。

（2）完备性原则。围绕本系统实际业务应用与安全保护等级，站在整体角度，通过自上而下的体系化设计，综合考虑物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面密码应用需求，设计本系统密码应用方案。

（3）经济性原则。结合本系统规模，在合理、够用的前提下，设计满足GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的密码应用方案，确保本系统密码应用投资合理，规模适度，避免资金浪费和过度保护。

设计依据如下：

（1）GB/T 43207-2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》；

（2）GB/T 33482-2016《党政机关电子公文系统建设规范》；

（3）GB/T 36968-2018《信息安全技术IPSec VPN 技术规范》；

（4）GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》；

（5）GM/T 0023-2014《IPSec VPN 网关产品规范》；

（6）GM/T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》；

（7）GM/T 0025-2014《SSL VPN 网关产品规范》；

（8）GM/T 0026-2014《安全认证网关产品规范》；

（9）GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》；

（10）GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》；

（11）GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》；

（12）GM/T 0030-2014《服务器密码机技术规范》；

（13）GM/T 0031-2014《安全电子签章密码技术规范》；

（14）GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》；

（15）GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》；

（16）GM/T 0071-2019《电子文件密码应用指南》。

密码应用设计

密码应用技术框架

根据市公安局应用的部署方式和实现业务功能，结合目前密码应用实际情况，在满足总体性、完备性、经济性原则的基础上从终端安全密码应用、网络及接入安全密码应用、政务业务应用密码应用、运维管理密码应用及物理机房安全等建设维度，规划设计满足需求的密码基础设施和支撑平台。密码应用设计框架如下图所示。

图 77密码应用设计框架图

在满足总体性、完备性、经济性、可持续性原则的基础上，通过云密码服务提供的通道加解密服务、数据加解密服务、终端密码模块服务、签名验签服务、商密安全浏览器、个人数字证书签发服务、网站数字证书签发服务、密钥管理服务、商用密码技术支撑服务等密码服务，并正确部署配置，以满足信息系统的密码应用需求。

计算平台密码应用方案

物理和环境安全

本项目托管于政务云信创云、警务云信创云，系统的物理和环境安全由第三方提供。本项目所在机房采取了多重安保机制，包括多重人员安保防护、关键区域多重人员及电子审核、监控等，在重要区域出入口配备专人 24 小时值守并进行登记。

网络和通信安全

法治·警快办应用涉及以下通信信道：

（1）互联网 SSL VPN 客户端与政务云SSL VPN 服务端的远程运维通信信道；

（2）公安信息网运维区与公安信息网警务云信创云机房的运维通信信道；

（3）公安信息网通过国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道；

（4）公安信息网通过非国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道；

（5）电子政务外网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（6）电子政务外网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（7）互联网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（8）互联网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道；

（9）互联网公众号访问应用系统的通信信道；

（10）互联网小程序访问应用系统的通信信道；

（11）互联网移动app访问应用系统的通信信道；

（12）本系统和渝快办、渝快政数据交互信道；

（13）政务云信创云机房和公安信息网警务云信创云机房的本应用系统的交互信道。

网络和通信层面的安全设计要充分考虑以上场景，对通信实体身份进行安全认证，保证通信过程中数据的完整性及通信过程中敏感信息数据字段或整个报文的机密性。各设备底层资源开放程度不同，实现访问控制信息的完整性保护难度较大，具有不确定性。

1）互联网 SSL VPN 客户端与政务云SSL VPN 服务端的远程运维通信信道、公安信息网运维区与公安信息网警务云信创云机房的运维通信信道

所有设备的管理通过SLL VPN+堡垒机进行安全管理，不会直接对设备进行管理，通过政务云密码服务平台提供的通道加解密服务（IPsec/SSL VPN综合安全网关）构建基于 TLCP 协议的应用加密通道，实现通信实体的单向身份鉴别和传输过程中数据的机密性和完整性保护，身份鉴别算法为 SM2，传输过程中数据的机密性保护算法为SM4，传输过程中数据的完整性保护算法为SM3，身份鉴别证书通过通道加解密服务硬件资源为具有商密认证证书且满足 GM/T0028《密码模块安全技术要求》为第二级的 SSLVPN 网关自身签发，由设备身份对证书的密码管理安全进行保护。

2）公安信息网通过国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道、电子政务外网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道、互联网通过国密浏览器访问应用前台的通信信道

采用通道加解密服务、网站数字证书签发服务，配合国密浏览器，构建了基于TLCP协议的应用加密通道，实现通信实体的单向身份鉴别和传输过程中数据的机密性和完整性保护，身份鉴别算法为 SM2，传输过程中数据的机密性保护算法为SM4，传输过程中数据的完整性保护算法为SM3，身份鉴别证书通过通道加解密服务硬件资源为具有商密认证证书且满足 GM/T0028《密码模块安全技术要求》为第二级的 SSLVPN 网关自身签发,由设备身份对证书的密码管理安全进行保护。

3）公安信息网通过非国密浏览器访问应用后端管理系统的通信信道、电子政务外网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道、互联网通过非国密浏览器访问应用前台的通信信道

采用重庆市政务云密码服务平台密码服务中的通道加解密服务，构建基于TLS v1.2协议的加密通道，实现通信实体的身份鉴别和传输过程中数据的机密性和完整性保护，身份鉴别算法为RSA2048，传输过程中数据的机密性保护算法为AES256-GCM，传输过程中数据的完整性保护算法为HMAC-SHA256。

4）本系统和渝快办、渝快政数据交互信道

采用通道加解密服务、网站数字证书签发服务，配合国密浏览器，构建了基于TLCP协议的应用加密通道，实现通信实体的单向身份鉴别和传输过程中数据的机密性和完整性保护，身份鉴别算法为 SM2，传输过程中数据的机密性保护算法为SM4，传输过程中数据的完整性保护算法为SM3，身份鉴别证书通过通道加解密服务硬件资源为具有商密认证证书且满足 GM/T0028《密码模块安全技术要求》为第二级的 SSLVPN 网关自身签发,由设备身份对证书的密码管理安全进行保护。

5）用户从公众号和小程序、APP端访问应用的通信信道

采用通道加解密服务、网站数字证书签发服务，配合国密浏览器，构建了基于TLCP协议的应用加密通道，实现通信实体的单向身份鉴别和传输过程中数据的机密性和完整性保护，身份鉴别算法为 SM2，传输过程中数据的机密性保护算法为SM4，传输过程中数据的完整性保护算法为SM3，身份鉴别证书通过通道加解密服务硬件资源为具有商密认证证书且满足 GM/T0028《密码模块安全技术要求》为第二级的 SSLVPN 网关自身签发,由设备身份对证书的密码管理安全进行保护。

6）政务云信创云机房和公安信息网警务云信创云机房的本应用系统的交互信道。

通过政务云密码服务平台提供的通道加解密服务（IPsec/SSL VPN综合安全网关）建立安全通道，对不同机房间数据传输加密，通信使用TLCP协议，采用国密双证书体系进行认证，其中密码算法套件为：ECC_SM4_SM3，身份鉴别算法为SM2withSM3，签名证书和加密证书由网站数字证书签发服务签发，传输过程中重要数据的机密性保护算法为SM4，传输过程中数据的完整性保护算法为SM3。

7）上述信道采用了检测认证合格的密码产品，访问控制信息存储在通道加解密服务密码基座（IPsec/SSL VPN综合安全网关）内部，网络边界访问控制信息完整性复用IPsec/SSL VPN综合安全网关密码产品检测认证结果。SSL VPN安全网关为认证合规产品，设备符合GM/T0025《SSL VPN网关产品规范》以及GM/T 0028《密码模块安全技术要求》要求。

8）根据《GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》对第三级信息系统的密码应用技术要求，安全接入认证应用要求为“可”，同时接入系统的设备无安全接入认证需求，故安全接入认证为不适用。

设备和计算安全

“法治·警快办”应用所有设备的管理通过统一运维管理堡垒机进行安全管理，不会直接对设备进行管理，因此所有的安全管控由堡垒机来实现，对于登录堡垒机的防护应使用密码技术，保证登录用户的身份唯一性，同时对设备资源访问控制信息、重要程序或文件、日志记录进行完整性保护。

各设备底层资源开放程度不同，实现难度较大，具有不确定性。设备和计算安全层面访问控制信息完整性改造不在本次建设范围内。

重要信息资源安全标记信息，本次密码应用根据应用需求暂不涉及。

业务安全设计：

（1）身份鉴别

所有运维操作均通过堡垒机进行，运维人员在登录堡垒机的时候使用商密安全浏览器和采用动态口令认证服务，对登录云堡垒机的用户的采用政务云密码服务中通过符合密码相关国家、行业标准要求的动态口令认证服务，通过商密认证合规且GM/T 0028《密码模块安全技术要求》为第二级的动态令牌（动态口令系统配套APP）以OTP的方式进行身份鉴别，动态口令由种子密钥配合动态因子（时间因子）采用HMAC_SM3生成。，来保证身份的唯一性，通过此方式可有效降低此项带来的安全风险。

（2）远程管理通道安全

应用服务器、数据库服务器、数据库管理系统的管理均基于 SSH 2.0 协议或TLS 1.2协议实现远程运维人员的身份鉴别，通过运维人员使用商密安全浏览器和通道加解密服务与堡垒机，访问堡垒机仅能通过信道层面互的VPN客户端访问政务云SSL VPN服务端的通信信道进行访问，采用SM4、SM3的算法套件建立专用的集中管理通道降低风险。

（3）访问控制信息完整性

受限于应用服务器、数据库服务器、数据库管理系统开放程度无法对访问控制信息进行完整性保护，设备可通过自身的防护措施在一定程度做完整性保护。通过“设备和计算”层面身份鉴别措施的有效控制，有且仅有具备权限的设备管理员能够登录相应设备进行账户权限相关配置工作，未经授权的人员无法进行任何形式的篡改行为，并且针对应用服务器、数据库服务器、数据库管理系统、堡垒机定期进行备份。以此可有效降低此项有可能造成的安全风险。

（4）重要信息资源安全标记完整性

所有设备均不存在重要信息资源安全标记信息，重要信息资源安全的完整性一项根据被测单位用户需求或应用需求列为不适用。

（5）重要可执行程序来源真实性与完整性

本次未采用密码技术保护重要可执行程序来源真实性与完整性。

（6）日志记录完整性保护

本次未采用密码技术保护日志记录完整性保护。

以上云密码服务涉及的密码底座由具有商用密码产品认证的密码产品提供，相关产品密码等级均达到二级要求。

密码支撑平台方案

该系统涉及采用的各类密码服务参照《渝大数据发(2024)2号关于增补电子政务云平台密码服务目录的通知》，由第三方服务商负责。密码服务中的硬件资源需具有商用密码产品认证证书且达到 GB/T 37092-2018《信息安全技术 密码模块安全技术要求》二级密码模块要求。

密码支撑平台通过基于经认证合格的密码产品对外提供服务的形式对业务应用进行支撑。

支持的密码体制和密码算法：支持国标、国际两套密码体制和密码算法。

提供的密码支撑方式：租密码服务的方式。

提供的功能及接口:密码支撑平台应具备 IPsec/SSL VPN 综合安全网关功能，提供通道加解密服务；具备云服务器密码机提供数据加解密服务、签名验签服务；具备数字证书认证系统，提供个人及网站数字证书签发服务;具备密码服务平台，提供密钥管理服务:具备动态口令系统，提供动态口令认证服务等。

接入计算平台的方式：通过独立形态接入，不占用计算平台的任何资源。

具体功能模块示意如下：

业务应用的密码应用方案

应用和数据安全

根据《信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021），在应用和数据安全层面要做到以下安全防范：

使用密码技术对登录的用户进行身份标识和鉴别，保证应用系统用户身份的真实性。

应用和数据安全层面访问控制信息完整性，使用身份认证和通道保护结合业务系统实现访问控制。

采用密码技术保证重要数据在传输过程中的机密性和完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要用户信息等。

采用密码技术保证重要数据在存储过程中的机密性和完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要用户信息等。

因系统中不涉及重要信息资源安全标记，故此项定义为不适用。

因系统中不涉及法律责任认定，故不可否认性定义为不适用。

（1）身份鉴别

系统用户分为系统管理员、一般内部用户、公众用户。系统管理员和一般内部用户登录应用系统时使用用户名+动态口令服务方案登录，在用户终端部署商密安全浏览器和动态令牌，动态口令生产是通过令牌与服务端使用相同的种子密钥，基于时间TOTP或基于事件HOTP生成相同的动态口令认证登录，动态口令采用HMAC-SM3密码技术生成。一般内部用户还可采用“渝快政”APP用户认证方式登录，APP公众用户采用“渝快办”APP用户认证方式登录，通过“渝快政”APP和“渝快办”APP登录时，拟仅采用SM2数字证书进行身份认证，SM2数字证书由数字证书认证系统颁发，身份认证由渝快政和渝快办的相关责任单位负责整改。小程序和公众号公众用户利用密码云提供的个人数字证书签发服务（SM2算法）进行身份鉴别。

（2）数据传输机密性和完整性

应用系统暂未使用密码技术实现重要数据信源传输的机密性和完整性保护，存在重要数据在传输过程中被非授权截取、非授权篡改风险。

通过网络和通信层面密码云服务的通道加解密服务提供的TLCP协议实现通信过程中数据传输的机密性和完整性保护，机密性保护算法为SM4，完整性保护算法为SM3，可降低未使用密码技术实现重要数据信源传输的机密性和完整性保护的风险值为中。

（3）数据存储机密性及完整性

系统数据均存储在政务云信创云上，该云通过网络安全保护等级评定三级，未进行商用密码应用安全评估。通过调用云平台部署的云服务器密码机的数据加密服务，采用SM4_CBC分组算法，填充方式Pkcs7Padding，对重要数据进行加密运算，实现数据的加密存储；进行数据检索时，调用数据解密服务，对数据进行解密，采用SM4_CBC算法还原数据原文。通过调用云平台部署的云服务器密码机的签名服务，采用SM2私钥的对上述重要数据进行签名，得到签名值，存储在数据库中；进行完整性校验时，再次调用服务器密码机的验签服务，对上述重要数据的签名值采用SM2公钥进行验签，从而实现重要数据存储的完整性保护，保护重要数据不被篡改。在业务系统中重要数据包括各业务系统的关键数据、用户信息数据、审计数据、应用配置数据等。

加密实现过程：

图 78加密流程图

如上图所示，加密接口服务通过应用标识ID申请密钥对数据进行加密，具体加密流程说明如下：

应用系统调用密码服务平台的加密服务；

加密接口判断是否具备应用标识ID；

密码服务平台根据应用标识ID申请对应的加密密钥；

根据申请的加密密钥对数据进行加密，得到密文信息，完成数据加密。

解密实现过程：

应用系统通过应用标识调用对称密钥加密算法对系统数据和信息进行解密。具体流程说明如下：

应用系统向密码服务平台发送应用标识，申请解密服务；

密码服务平台根据应用标识在数据库中查询对应的解密密钥；

密码服务平台根据所得对称密钥，对数据解密得到明文数据，再转交应用系统。

数据存储完整性实现机制：

通过调用云平台部署的云服务器密码机的签名服务，采用SM2私钥的对上述重要数据进行签名，得到签名值，存储在数据库中；进行完整性校验时，再次调用服务器密码机的验签服务，对上述重要数据的签名值采用SM2公钥进行验签，从而实现重要数据存储的完整性保护，保护重要数据不被篡改。

（4）访问控制信息的完整性

应用系统访问控制表决定了用户权限，因此访问控制表的完整性非常重要，需要对其进行完整性保护，防止非法人员篡改权限、查询信息，采用密码服务平台对访问控制信息进行完整性防护。

1）访问控制信息完整性存储流程

通过调用云平台部署的云服务器密码机的签名服务，采用SM2私钥的对上述重要数据进行签名，得到签名值，存储在数据库中。

2)访问控制信息完整性校验流程

进行完整性校验时，再次调用服务器密码机的验签服务，对上述重要数据的签名值采用SM2公钥进行验签，从而实现重要数据存储的完整性保护，保护重要数据不被篡改。

（5）重要信息资源安全标记完整性

根据应用需求暂不涉及重要信息资源安全标记，故此项定义为不适用。

（6）不可否认性

应用系统暂不涉及数据原发行为和接收行为的不可否认性保护，此项不适用。

（7）密码产品和密码服务

密码支撑平台具备IPsec/SSL VPN综合安全网关功能，提供通道加解密服务；具备云服务器密码机提供数据加解密服务、签名验签服务；具备数字证书认证系统，提供个人及网站数字证书签发服务；具备密码服务平台，提供密钥管理服务。

应用程序通过采用密码支撑平台上的相关密码服务已满足其密码应用需求：通道加解密服务、数据加解密服务、终端密码模块服务、签名验签服务、个人数字证书签发服务、网站数字证书签发服务、密钥管理服务。

密钥管理策略

（1）密钥生命周期管理

密钥管理的设计遵循GM/T 0050-2016、GM/T 0051-2016等规范。对用户账号和密码、用户权限、关键日志信息、关键配置信息以及涉及的数据资源包括要情管理数据、疑点核查数据、劳动能力鉴定数据、工伤待遇数据、参保管理数据、养老待遇发放数据等进行保护。本系统密钥的生命周期管理如下表所示：

表 37密钥生命周期管理表

| 序号 | 密钥名称 | 生成 | 存储 | 分发 | 导入和导出 | 使用 | 备份和恢复 | 归档 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据加密密钥 | 密码卡产生 | 密码卡中 | 不涉及分发 | 不涉及 | 密码卡内使用 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行备份 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行归档 | 密码卡内完成销毁 |
| 2 | 数据完整性密钥 | 密码卡产生 | 密码卡中 | 不涉及分发 | 不涉及 | 密码卡内使用 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行备份 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行归档 | 密码卡内完成销毁 |

（2）SSL应用安全网关密钥管理

SSL应用安全网关中存在的密钥主要为系统主密钥和通信密钥。在本系统中，由系统生密钥后，产生公钥证书导入系统，实现外部数据通过加密方式导入系统，然后用主密钥私钥进行解密。

表 38 SSL应用安全网关密钥管理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密钥生成 | 该密钥由系统中国家密码管理局批准的硬件密码设备中产生 |
| 2 | 密钥存储 | 加密密钥以密文形式存储在数据库的安全存储区中。 |
| 3 | 密钥使用 | 用于SSL应用安全网关设备证书 |
| 4 | 密钥分发 | 不涉及 |
| 5 | 密钥导出导入 | 公钥可以导出，私钥不支持导出。 |
| 6 | 密钥备份与恢复 | 密钥无法备份和恢复 |

（3）云密码机密钥生成

1）云密码机主密钥产生方法

硬件云密码机进行工作首先要完成自身系统参数设置工作，最主要完成的设置为云密码机主密钥的灌注工作。硬件级云密码机一般采用多人、分段、手工的方式灌注主密钥，灌注完成的主密钥由云密码机系统自动进行合成、存储。并且云密码机自身存有密钥自毁装置，对于非法进行主密钥获取的行为，云密码机会启动主密钥自毁以保证主密钥的安全性。

2）云密码机传输主密钥产生方法

使用云密码机安全系统产生传输主密钥，主要通过应用调用云密码机提供的前台API，生成用于网络通信安全的传输主密钥。为保证传输主密钥的安全性，一般调用云密码机提供前台API生成密钥时，同时产生两到三个密钥分量，通过对这两道三个密钥分量进行合成来形成真正的传输主密钥。

3）云密码机工作密钥产生方法

对于使用云密码机进行网络安全加密的应用系统，在产生传输主密钥后，需要产生工作密钥。利用工作密钥对进行网络传输的报文、敏感数据加解密操作，以及HMAC校验操作。

为保证网络应用的安全性，工作密钥需要采用动态同步操作。通过不断更新、同步工作密钥，保证工作密钥的安全性。在实际进行通讯时双方要对敏感信息使用工作密钥进行加密，对报文进行HMAC加密。接收报文一方要使用工作密钥对接收到的报文进行HMAC校验，对敏感信息进行解密操作。

应用通过云密码机请求产生工作密钥，调用云密码机提供前台API函数，云密码机通过加密算法，返回使用指定传输主密钥加密的工作密钥。通过网络传输同步给对方主机。

（4）密钥的删除与销毁

为避免泄漏风险，对失效密钥进行及时安全删除或销毁。

失效密钥的认定：失效密钥包括过期密钥、废除密钥、泄漏（含被攻破）密钥。

云密码机中密钥的删除：找出在云密码机存放待删除密钥的数据库表、密钥文件等，在删除操作时安排设备管理员、密钥销毁员、密钥监督员同时在场，由密钥销毁员执行，密钥监督员验证，确保密钥的真正删除。

SSL应用安全网关中密钥的删除：找出在SSL应用安全网关中存放待删除密钥的数据库表、密钥文件等，在删除操作时安排设备管理员、密钥销毁员、密钥监督员同时在场，由密钥销毁员执行，密钥监督员验证，确保密钥的真正删除。

（5）密钥的泄漏与重置

密钥泄漏的补救措施：云服务器密码机主密钥泄漏后，立即停止所有业务操作，重新生成新密钥并马上启用，需生成的密钥包括云服务器密码机主密钥、终端主密钥及各类工作密钥。终端主密钥、工作密钥、终端HMAC密钥泄漏后，重新生成相应终端主密钥并立即启用，并对终端的工作密钥进行更新。

记录相关操作：密钥泄漏的补救措施完成后，记录相关操作填写相应表格，表格要素包括：密钥设备名称和编号、泄漏密钥的类型、发生密钥泄漏的时间和方式、密钥泄漏造成的损失和补救的措施等。

密码应用部署

本应用采用租用密码云资源的方式进行建设，租用的密码云资源服务清单如下表：

表 39密码云资源服务清单

| 序号 | 名称 | 主要说明 | 单位 | 租用时长（月） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政务云信创云密码服务租用 |  |  |  |  |
| 1 | 通道加解密服务 | 用于传输数据的机密性/完整性保护构建安全访问通道，实现远程安全接入、访问权限控制、审计，为应用与用户之间建立加密通道:支持商密SSLVPN、IPsecVPN协议，在用户端与业务应用之间建立远程安全传输通道，支持SSI解析与卸载服务，保障业务应用数据传输过程中的机密性与完整性。支持 SM2/RSA2048 算法。每一实例提供50Mbps的吞吐速率。 | 1实例/月 | 11 | 20 |
| 2 | 数据加解密服务 | 用于数据存储的机密性保护。为业务应用提供数据加解密、文件加解密服务实现应用系统数据存储的机密性保护。支持SM1/SM2/SM4/SM7/SM9/ZUC 等算法。每一实例提供 50Mbps 的加解密速率。 | 1实例/月 | 11 | 5 |
| 3 | 终端密码模块服务 | 包含PC签名控件服务和移动安全密码服务。PC签名控件服务:为 PC终端提供签名、加密解密、摘要等密码运算服务，支持SM2/SM3/SM4等国密算法。SM2签名速率为5次/秒,SM4速率为100Mbps,SM3计算速率为 50Mbps。移动安全密码服务:用于移动终端的身份鉴别，业务操作的不可否认性，数据传输中的机密性、完整性保护。为业务应用提供基于密码技术的身份鉴别，通过通道加解密服务，实现传输加密通道建立、远程安全接入、访问权限控制、审计。1个PC 终端或1个移动终端为1授权。 | 1授权/月 | 11 | 50 |
| 4 | 签名验签服务 | 用于业务应用的身份鉴别、业务操作的不可否认性、数据的完整性保护为业务应用提供签名验签、摘要计算与验证服务包括数据签名验签、文件签名验签、数据摘要计算与验证、文件摘要与验证。支持SM2/SM3/SM9算法。每一实例提供300次/秒的SM2/SM9签名验签速率和 50Mbps 的 SM3 摘要计算速率。 | 1实例/月 | 11 | 1 |
| 5 | 商密安全浏览器 | 保护浏览器与业务应用之间通信数据的机密性和完整性。为用户提供支持国密算法的浏览器，保证页面访问的安全性。 | 1授权/月 | 11 | 5 |
| 6 | 个人数字证书签发服务 | 由权威 CA机构颁发给个人(机构)的数字证书用以在业务应用中证实身份的唯一数字凭证。基于数字证书保障个人(机构)身份的真实性、数据的机密性、完整性及操作行为的抗抵赖性。 | 1个/月 | 11 | 5 |
| 7 | 网站数字证书签发服务 | 由权威 CA机构颁发给网站的数字证书，具有网站身份验证和加密传输双重功能。 | 1个/月 | 11 | 1 |
| 8 | 密钥管理服务 | 用于密钥安全集中式管理。保护密钥的保密性、完整性和可用性，满足用户多应用多业务的密钥管理需求，支持图形化的密钥管理功能。每一实例提供 500 对密钥管理授权。 | 1实例/月 | 11 | 1 |
| 9 | 商用密码技术支撑服务 | 用于商用密码服务技术支撑工作，提供信息系统现状调研，编制《信息系统密码应用方案》，协助完成密码应用方案评审、业务应用密码应用改造咨询;配合完成商用密码应用安全性评估。 | 1系统/次 | 11 | 1 |
| 二 | 警务云信创云密码服务租用 |  |  |  |  |
| 1 | 通道加解密服务 | 用于传输数据的机密性/完整性保护构建安全访问通道，实现远程安全接入、访问权限控制、审计，为应用与用户之间建立加密通道:支持商密SSLVPN、IPsecVPN协议，在用户端与业务应用之间建立远程安全传输通道，支持SSI解析与卸载服务，保障业务应用数据传输过程中的机密性与完整性。支持 SM2/RSA2048 算法。每一实例提供 50Mbps 的吞吐速率。 | 1实例/月 | 11 | 4 |
| 2 | 数据加解密服务 | 用于数据存储的机密性保护。为业务应用提供数据加解密、文件加解密服务实现应用系统数据存储的机密性保护。支持SM1/SM2/SM4/SM7/SM9/ZUC 等算法。每一实例提供 50Mbps 的加解密速率。 | 1实例/月 | 11 | 5 |
| 3 | 终端密码模块服务 | 包含PC签名控件服务和移动安全密码服务。PC签名控件服务:为 PC终端提供签名、加密解密、摘要等密码运算服务，支持SM2/SM3/SM4等国密算法。SM2签名速率为5次/秒,SM4速率为100Mbps,SM3计算速率为 50Mbps。移动安全密码服务:用于移动终端的身份鉴别，业务操作的不可否认性，数据传输中的机密性、完整性保护。为业务应用提供基于密码技术的身份鉴别，通过通道加解密服务，实现传输加密通道建立、远程安全接入、访问权限控制、审计。1个PC 终端或1个移动终端为1授权。 | 1授权/月 | 11 | 50 |
| 4 | 签名验签服务 | 用于业务应用的身份鉴别、业务操作的不可否认性、数据的完整性保护为业务应用提供签名验签、摘要计算与验证服务包括数据签名验签、文件签名验签、数据摘要计算与验证、文件摘要与验证。支持SM2/SM3/SM9算法。每一实例提供300次/秒的SM2/SM9签名验签速率和 50Mbps 的 SM3 摘要计算速率。 | 1实例/月 | 11 | 1 |
| 5 | 商密安全浏览器 | 保护浏览器与业务应用之间通信数据的机密性和完整性。为用户提供支持国密算法的浏览器，保证页面访问的安全性。 | 1授权/月 | 11 | 5 |
| 6 | 个人数字证书签发服务 | 由权威 CA机构颁发给个人(机构)的数字证书用以在业务应用中证实身份的唯一数字凭证。基于数字证书保障个人(机构)身份的真实性、数据的机密性、完整性及操作行为的抗抵赖性。 | 1个/月 | 11 | 5 |
| 7 | 网站数字证书签发服务 | 由权威 CA机构颁发给网站的数字证书，具有网站身份验证和加密传输双重功能。 | 1个/月 | 11 | 1 |
| 8 | 密钥管理服务 | 用于密钥安全集中式管理。保护密钥的保密性、完整性和可用性，满足用户多应用多业务的密钥管理需求，支持图形化的密钥管理功能。每一实例提供 500 对密钥管理授权。 | 1实例/月 | 11 | 1 |

安全管理方案

管理制度

随着网络技术的发展，互联网规模的不断扩大，网络带宽的增加，软硬件平台下新安全漏洞的发现，危害网络安全的攻击手段将日益先进，且一旦发动攻击，受害对象的受损程度也将更加严重。因此，建立完善密码安全管理制度，也将有效防范系统性风险。

参照国家密码管理局相关规定，承建公司制定规范的密码安全管理制度和规范如下：

日常安全管理制度

（1）本单位员工应遵守安全保密制度。

（2）各部门应建立计算机信息系统数据备份制度，按照计算机安全管理的要求对备份数据进行保存。

（3）应采用相应的措施将内外网进行隔离，保证内部网信息安全。

（4）凡使用公用账号进行计算机联网的人，应自觉登记并遵守保密规定。

（5）任何人不得非法侵入内部网络进行破坏活动。

（6）任何人不能对计算机信息系统功能进行增加、删除、修改、干扰，影响计算机信息系统正常运行。

（7）任何人不得对计算机系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行增加、删除、修改、复制等。

（8）不得私自下载内部计算机系统中的信息资源。

（9）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密。

（10）不准在公共场所谈论公司秘密。

（11）未经授权不得查阅他人电子邮件。

（12）不得冒用他人名义发送电子邮件。

（13）不得从事其他危害计算机信息系统安全的活动。

（14）认真接受保密教育。

安全保密制度

第一章 总则

（1）为了加强保密工作，保守秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《商用密码管理条例》等国家有关法规规定，制定本制度。

（2）秘密是指关系到政府的安全和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

（3）工作人员应当遵守本制度。

第二章 保密范围

（4）包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

1）重大决策中的秘密事项

2）只限于在内部流通的制度文件、工作文档

3）机房安全管理中的秘密事项

4）商用密码产品以及商用密码技术

5）其他确定应当保密的事项

（5）本制度所称商用密码，是指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品，包括如下：

1）商用密码设备

2）信息安全应用系统

3）商用密码技术相关的纸张文档和电子文档

4）程序源代码

5）加解密算法

第三章 人员管理

（6）单位员工在其任职期间，必须遵守单位的保密规章制度，履行与工作岗位相应的保密职责，对于本制度第四条规定的单位秘密事项，必须做到不该说的不说、不该问的不问、不该看的不看、不该记录的不记录。

（7）员工除履行职务需要之外，未经单位事先书面同意，不得泄露、传播、公布、发表、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照公司规定无权知悉该项秘密的单位其他员工）知悉属于单位或者虽属于他人但单位承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

（8）从事涉密产品的采购、销售、运输以及保管的员工，对所接触和掌握的涉密技术承担保密责任。

（9）员工离职后在规定期限内仍应当保守在单位任职期间接触、知悉的属于单位或者虽属于第三方但单位承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担在单位任职期间一样的保密义务。

（10）对公司员工因违反单位规定，造成泄密事件，将依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律制裁，解雇，直至追究法律责任。

（11）对单位员工泄露商用密码技术、非法攻击商用密码或者利用商用密码从事危害国家的安全和利益的活动，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四章 档案管理

（12）按照国家标准，档案的保管期限划分为永久、长期、短期三种，由单位负责人、部门负责人和档案人员组成鉴定小组，直接对档案进行鉴定，确定档案的保管期限。

（13）单位的档案资料只能由专人接触和保管，其他非相关人员不得无故翻阅、查看。在未经允许的情况下，任何人不得将单位档案资料以任何形式包括书面形式或电子形式带出单位。

（14）到期应销毁的档案，必须报经鉴定小组批准后，办理有关手续，由专人监销处理。凡涉及本制度第四条规定的单位秘密的文件资料的销毁处理，必须使用碎纸机，不准未经切碎作收购处理。

（15）对违反档案保密制度，泄露档案机密并造成损失的责任人，按有关规定视情节轻重给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 设备管理

（16）将所有涉密设备存放于机房和仓库中，机房和仓库工作人员应严格遵守相关的安全管理规定，所有涉密设备未经单位领导批准，一律不许带出。

（17）密钥存放在机房核心区保密柜的保密抽屉中，保密柜必须由两个管理员才能打开，保密抽屉的钥匙由领导保管，必须有三个上述的人员同时到场才可以取出密钥。

（18）实行严格的出入库管理。对所有单位设备，详细登记设备的生产单位的单位名称、法定代表人、组织机构代码以及设备的名称、型号及数量。

（19）定期和不定期地进行设备清查，所有的清查盘点必须记录在案。

（20）商用密码产品发生故障，必须由国家密码管理机构指定的单位维修。

（21）设备的报废须填写《设备报废申请表》，一般设备经维修部门和有关人员技术鉴定，出具报废鉴定证明，部门主管同意，领导批准，由单位统一回收和处理。报废、销毁商用密码产品，应当向国家密码管理机构备案。

密码安全管理制度

第一章 总则

（1）为了加强密码设备管理工作，确保安全使用密码，根据《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》《信息系统密码应用基本要求》等国家有关法规规定，制定本制度。

（2）单位涉及密码管理、使用和运维等相关人员均需遵守本规定。

第二章 密码使用管理要求

（3）统筹规划平台全密码应用，执行统一规划、统一建设、统一管理和集中运维，各使用单位按规定流程申请密码资源。

（4）使用单位应当严格遵守相关保密制度，保管好个人数字证书，不得出借或使用他人证书登录业务信息系统。

（5）个人数字证书介质一旦丢失，应立即进行挂失，并按规定流程到证书发放机构申请新的证书和介质。

第三章 密码设备维护规定

（6）密码设备维护人员需经过培训，取得相关资质才能上岗，并需严格按照设备维护规范和使用说明开展维护工作。

（7）密码设备应当按照要求定期完成设备巡检、升级和维保工作，至少每半年集中检查一次，密码设备操作必须经过授权，且不得接入互联网访问。

（8）建立密码设备故障和应急保障机制，定期开展应急演练，确保设备发生故障时能及时恢复。

（9）加强密码设备的日常监控，评估系统安全风险，及时进行扩容和升级。

第四章 密码使用责任认定

（10）密码使用单位应当建立密码管理责任人，指定专人对接，落实信息系统密码应用工作。

（11）密码使用单位应严格遵循相关要求使用密码技术完善系统的安全保护功能，因密码使用不当导致信息泄密、数据破坏的，追究相关单位密码管理部门和管理人员责任，并按要求整改。

制度落实情况检查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 |  |  | 责任人 |  |
| 检查单位 |  |  | 检查人员 |  |
| 检查时间 |  |  | 记录人 |  |
| 检查内容 |  |  | 存在问题 |  |
| 是否具有职业道德，认真贯彻中央和地方（企业）有关政策、法令、标准、规定、纪律，服从管理。 施工人员对所管理工程的安全生产和工程质量负有直接责任。 参加编制与贯彻单位工程施工组织设计：制定单位工程安全技术交底，保证工程和安全生产的措施，负责组织单位工程施工。 组织隐蔽工程验收和分部工程的质量评定。配合技术人员对施工安全检查评分。 负责各项技术资料的整理和上报。 组织实施安全技术措施，不违章指挥，对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防范装置，都要组织验收，合格后方能使用；组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业；认真消除隐患；发生工伤事故要立即上报，保护现场，接受调查处理。 |  |  | 通过现场情况及项目部资料反映，本月的考评为合格。 |  |
| 结 论 |  | 各项指标均能按要求完成，考核合格 |  |  |

安全管理制度和操作规程执行记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 |  | 责任人 |  |
| 记录人 |  | 检查日期 |  |
| 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 安全使用密码，根据《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》《信息系统密码应用基本要求》等国家有关法规规定 |  |  | 确认 |
| 统筹规划云平台全密码应用，执行统一规划、统一建设、统一管理和集中运维，各使用单位按规定流程申请密码资源。 |  |  | 确认 |
| 严格遵守相关保密制度，保管个人数字证书，未出借或使用他人证书登录业务信息系统。 |  |  | 确认 |
| 密码设备维护人员有相关资质，严格按照设备维护规范和使用说明开展维护工作。 |  |  | 确认 |
| 密码设备操作经过授权，未接入互联网访问。 |  |  | 确认 □ |
| 文中所提及的日期无误 |  |  | 确认 |
| 其他1： |  |  | 确认 □ |
| 其他2： |  |  | 确认 □ |
| 其他3： |  |  | 确认 □ |
| 备注：无个人数字证书出借、丢失情况 |  |  |  |
| 记录人确认签字： |  |  |  |
| 责任人签字： |  |  |  |

安全管理制度和操作规程记录

安全管理制度和操作规程审定记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 |  |  | 责任人 |  |
| 检查单位 |  |  | 检查人员 |  |
| 检查时间 |  |  | 记录人 |  |
| 检查内容 |  |  | 存在问题 |  |
| 是否具有职业道德，认真贯彻中央和地方（企业）有关政策、法令、标准、规定、纪律，服从管理。 施工人员对所管理工程的安全生产和工程质量负有直接责任。 参加编制与贯彻单位工程施工组织设计：制定单位工程安全技术交底，保证工程和安全生产的措施，负责组织单位工程施工。 组织隐蔽工程验收和分部工程的质量评定。配合技术人员对施工安全检查评分。 负责各项技术资料的整理和上报。 组织实施安全技术措施，不违章指挥，对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防范装置，都要组织验收，合格后方能使用；组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业；认真消除隐患；发生工伤事故要立即上报，保护现场，接受调查处理。 |  |  | 通过现场情况及项目部资料反映，本月的考评为合格。 |  |
| 结 论 |  | 各项指标均能按要求完成，考核合格 |  |  |

安全管理制度和操作规程执行记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 |  | 责任人 |  |
| 记录人 |  | 检查日期 |  |
| 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 安全使用密码，根据《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》《信息系统密码应用基本要求》等国家有关法规规定 |  |  | 确认 |
| 统筹规划云平台全密码应用，执行统一规划、统一建设、统一管理和集中运维，各使用单位按规定流程申请密码资源。 |  |  | 确认 |
| 严格遵守相关保密制度，保管个人数字证书，未出借或使用他人证书登录业务信息系统。 |  |  | 确认 |
| 密码设备维护人员有相关资质，严格按照设备维护规范和使用说明开展维护工作。 |  |  | 确认 |
| 密码设备操作经过授权，未接入互联网访问。 |  |  | 确认 □ |
| 文中所提及的日期无误 |  |  | 确认 |
| 其他1： |  |  | 确认 □ |
| 其他2： |  |  | 确认 □ |
| 其他3： |  |  | 确认 □ |
| 备注：无个人数字证书出借、丢失情况 |  |  |  |
| 记录人确认签字： |  |  |  |
| 责任人签字： |  |  |  |

安全管理制度发布流程

版本控制记录

| 版本 | 新建/修改日期 | 修改摘要 | 修改人 | 审批人 | 审批日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安全管理制度发布流程

安全管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥，制定本办法。

一、管理制度制定要求：

（1）制定要求：

根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。

（2）制度表头填写要求：

1）页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。

2）修改号：修改的次数，如10表示未修改过，11表示第一次修改。

3）版本号：以修改号为版本号，如10则版本号为1.0。

4）编辑人：流程制度发起人。

5）修改人：修改流程制度的发起人。

6）复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。

7）签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及公司全部人员的，由总经理签发。

8）生效日期：签发人签发当日日期。

9）发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。

（3）格式要求：

制度标题，宋体，三号字，加粗，居中；章节标题，宋体，小四加粗，居中；段落标题，宋体，小四加粗；正文，宋体，小四，行间距固定值20磅，首行缩进2字符。

（4）文件署名与日期：

署名为制度名称，日期为发布签发日期。

（5）文档编号：

公司名简写+部门名+文档类别+日期+编号

文档类别有：制度类、纪要类、审批类、运维类、其他等。

二、流程制度发布程序：

（1）流程制度的编辑：由制度发起部门、制度发起人撰写。

（2）流程制度的讨论：流程制度编辑完成后由相关部门就所编辑的制度的内容进行讨论。

（3）流程制度的复核：由部门负责人以及行政培训部复核。

（4）流程制度的签发：一般由分管领导签发，有特别涉及公司全部人员的，由总经理签发。

（5）流程制度的备案：流程制度经过撰写、复核、签发通过后，制度编辑人需将制度的电子版本发予行政培训部并将书面版本（签发原件）交由行政培训部备案。

（6）流程制度的发布：行政培训部将制度原件备案后，将电子版本转换为PDF格式，由行政培训部根据发布范围发布到相应的部门或在公司内网上发布。同时，将制度发布以邮件形式通知全体人员或者发布范围内的人员。

（7）流程制度的执行：流程制度发布后，根据流程制度内容由撰写人或分管领导指定人员对发布的内容进行培训，指导制度的执行，由部门负责人、分管领导负责制度的执行。

（8）流程制度的执行的监督与评估：由文件控制中心对流程制度的执行情况进行监督并评估流程制度的执行情况。

人员管理

管理机构

为确保系统的正常安全运行，建立并逐步健全一套自上而下的安全组织机构和有关管理的规章制度。

在密码专家的指导下，由密码承建、支撑和集成单位，通过技术人员与管理人员的密切协作逐步建立安全防范责任体系，将安全防范的责任逐级落实到每个具体操作人员的日常工作中。

其中，密码安全管理小组职责如下：

（1）负责制定系统商用密码应用系统密码管理安全制度；

（2）明确系统商用密码应用系统密码建设单位、密码支撑单位、密码应用单位相关职责；

（3）指导下属信息系统密码应用单位，安全方针和密码保密策略等政策支持；

（4）制定试点工作计划、组织协调各项工作开展、质量把关、日常监督以及验收等。

密码承建、支撑单位职责如下：

（1）建设统一密码支撑服务体系；

（2）提供符合国家密码管理局要求的产品和服务；

（3）负责做好密码支撑和服务工作。

密码集成单位职责如下：

（1）负责集成密码应用的开发和测试工作；

（2）做好应用系统改造后的上线实施工作。

主要的日常运维管理负责人有：

（1）机房管理负责人：主要负责机房日常管理工作，包括定期检查门禁、监控、电源等设备的工作情况，保证安全设备长期有效等。

（2）设备运维负责人：主要负责系统硬件设备的定期检查，保证系统平稳运行。当出现设备故障时，需确保2小时内恢复系统运行并排查设备故障。

（3）软件运维负责人：主要负责系统软件平台升级、维护及故障修复工作。每次升级需提前48小时报备管理对接人员，由管理对接人安排升级时间。但出现软件故障时，需确保2小时内恢复系统运行。

（4）网络运维负责人：主要负责保证系统网络畅通，负责网络应急保障。当出现网络故障时，需确保有备用线路供系统正常运行。

（5）安全运维负责人：主要负责各种安全设备、安全软硬件系统的日常维护工作，及安全漏洞排查等。

（6）售后支撑负责人：主要负责系统其他售后维护工作。

（7）厂家售后人员：负责密码设备的技术支撑。

岗位设置

对关键岗位建立多人共管机制，密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员互相制约、互相监督,其中密码安全审计员岗位不可由密钥管理员、密码操作员兼任;相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。

本系统密码安全的管理人员，分为系统管理员、安全保密管理员、安全审计员和密钥管理人员、密码操作员，各角色的岗位职责如下：

（1）系统管理员

制定严格的规章制度并认真执行。建立完善的变更管理审核和批准制度，对任何可能影响系统正常运行的软硬件变更，包括更改设置、软硬件升级等，应及时登记报备。

系统管理员负责网络安全及系统安全，必须时刻注意网络安全及系统安全发展的动向，及时做好安全漏洞的防补工作。

（2）安全管理员

负责系统安全策略的制定与配置；负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况；安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。

（3）安全审计员

负责定期对系统管理员、安全保密管理员、密钥管理人员、密码操作人员等的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为等。

定期对系统管理员的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。

定期对安全管理员的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。

定期对业务操作员等的操作行为进行安全审计和监督检查，及时发现违规行为。

对系统运行情况进行审计，形成审计报告。

（4）密钥管理人员

负责密钥的保管、监督、变更、撤销等操作，对任何可能变更密钥的操作，包括生成、更新、删除等，应及时登记报备。

（5）密码操作人员

负责密码设备的日常操作维护，包括查看设备基本信息、设备运行信息以及查看修改网络配置等。

人员录用

（1）指定或授权专门的部门或人员负责人员录用；

（2）严格规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景、专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核；

（3）签署保密协议；

（4）应从内部人员中选拔从事关键岗位的人员，并签署岗位安全协议。

人员离岗

（1）严格规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限；

（2）取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备；

（3）办理严格的调离手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密义务后方可离开。

人员考核

每年定期对密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员组织一次考核，对考核成绩优异的予以表扬和奖励，考核成绩不合格者，进行批评教育。

（1）定期对各个岗位的人员进行密码安全技能及安全认知的考核；

（2）对关键岗位的人员进行全面、严格的安全审查和技能考核；

（3）对考核结果进行记录并保存。

安全意识教育和培训

（1）对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关密码技术培训；

（2）对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员，对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒；

（3）对定期安全教育和培训进行书面规定，针对不同岗位制定不同的培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训；

（4）对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。

安全意识教育

| 序号 | 时长 | 培训时间 | 培训大纲 | 培训目标 | 主培人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1课时 |  | 法律法规宣传 | 加强员工的法律意识 | 安全员 |
| 2 | 1课时 |  | 安全生产管理 | 加强员工的安全意识 | 安全员 |
| 3 | 1课时 |  | 岗位安全操作规程、知识教育 | 加强员工的安全操作 | 安全员 |
| 4 | 1课时 |  | 防火、防爆 安全知识培训教育、典型事故和应急救援案例分析 | 使员工了解防火的重要性和如何救火等常识预防中暑和增强员工安全意识和处理紧急情况的能力 | 安全员 |
| 5 | 1课时 |  | 安全生产规章制度和劳动纪律、危险工序作业人员安全教育 | 确保安全生产，加强特种作业人员的安全技能素质 | 安全员 |
| 6 | 2课时 |  | 项目基本情况、建设目的及项目介绍 | 熟悉项目建设基本情况；熟悉项目系统操作使用方法；了解密码学基础知识及在本项目中的应用 | 原厂工程师 |
| 7 | 4课时 |  | 密码的基础知识讲解，工作原理介绍，以及在本项目中的应用，了解密码学基本知识、使用方法 |  | 原厂工程师 |
| 8 | 6课时 |  | 用户上机操作系统 |  | 原厂工程师 |
| 9 | 2课时 |  | 培训总结和答疑 |  | 原厂工程师 |

外部人员访问管理

（1）应确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案；

（2）对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应进行书面的规定，并按照规定执行。

协议与承诺

对关键岗位人员（如密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等人员）与单位订保密协议，承担保密义务，相关人员若要调离岗位时，按照制定的人员调离制度承担相应的保密义务。

保密协议

保密协议

甲方：                    有限公司

乙方：                    有限公司

鉴于双方正在进行                  项目实施，鉴于双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有，鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护，经友好协商，双方签订如下协议：

一、商业秘密

本合同提及的商业秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、样品、样机、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。

本合同提及的其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道，等等。

二、秘密来源

一方从另一方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

三、保密义务

对拥有方的商业秘密，接受方在此同意：

（1）严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该秘密（包括但不仅限于接受方为保护其自有商业秘密所采用的措施和制度）；

（2）不泄露任何商业秘密给任何第三方；

（3）甲方不得破译乙方软件的源代码，不得将SDK拷贝给他人。否则乙方将依法追究甲方责任。

（4）除用于履行与对方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密；

（5）不复制或通过反向工程使用该秘密。接受方应当与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。

四、例外约定

商业秘密拥有方同意上述条款不适用于下述情形：

（1）该商业秘密已经或正在变成普通大众可以获取的资料；

（2）能书面证明接受方从拥有方收到技术资料之前已经熟知该资料；

（3）由第三方合法提供给他的资料；

（4）未使用拥有方的技术资料，由接受方独立开发出来的技术。

五、返还信息

任何时候，只要收到商业秘密拥有方的书面要求，接受方应立即归还全部商业秘密资料和文件，包含该商业秘密资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式，或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。

六、保密期限

（1）自本协议生效之日起，双方的合作交流都要符合本协议的条款。本协议有效期为本协议生效之日起至双方业务合作终止后三年。

（2）除非拥有方通过书面通知明确说明本协议所涉及的某项专有信息可以不用保密，接受方必须按照本协议所承担的保密义务对在结束协议前收到的专有信息进行保密，保密期限不受本协议有效期限的限制。

七、违约责任

如果发生接受方违约，双方同意如下内容：

（1）接受方应当按照拥有方的指示采取有效的方法对该专有信息进行保密，所需费用由接受方承担；

（2）接受方应当赔偿拥有方因违约而造成的所有损失，包括但不限于：法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

八、争议解决

本协议受中国法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成提交法院处理，双方约定本协议纠纷的管辖法院为提起诉讼方的所在地法院。

九、其他约定

（1）任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。

（2）如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

（3）未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改，除非本协议的任何意思表示或保证具有欺诈性。本协议已包含了双方对合约事项的全部理解，它可取代此前的所有相关意思表示、书面材料、谈判或谅解。

（4）本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。本协议于双方签字盖章之日起生效，任何于协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方皆无约束力。

甲方：              有限公司乙方：              有限公司

签字盖章：                  签字盖章：

年   月   日    年   月   日

保密承诺书

保密承诺书

致：

作为设在                 的          ，就贵方          项目（项目编号：         ） 项目要求，我公司做出如下保密承诺：

1、我方确定已被告知，该项目属于经有关保密工作部门、机构批准、备案的涉密项目，在参与该项目采购活动过程中，我方应严格依法承担保守秘密的义务。

2、我方保证，无论是否参加该项目或者是否成交，对于我方所领取的采购文件、图纸资料和/或从其他相关渠道获取的涉密信息，在上述信息依法成为公开信息之前，我方将始终严格履行保密义务，不会以包括但不限于誊写、复印、拍照、录音、录像等任何方式进行复制而且不会以任何形式将其泄露给第三方，我方将采取严格、有效的内部保密制度和措施，加强保密教育，避免与参加本项目采购活动无关的我方其他工作人员接触、获悉上述信息。

3、我方保证按规定在递交文件的同时向你方退还所领取的采购文件、图纸资料等，或者在你方现场监督下将其进行销毁。

4、对于我方或者我方工作人员未能严格履行保密义务而可能被依法追究刑事责任、行政责任和民事责任的相关法律风险，我方已有充分认识和了解。

特此承诺。

附件：我方参与该项目采购活动的工作人员名单（附姓名、职务、联系方式、住址等情况简介及身份证件复印件）。

承诺人：

年     月     日

建设运行及密钥管理

建设运行

完成本方案编制后，委托密评机构对本方案进行评估，评估通过后，将本系统密码应用改造方案向密码管理部门备案，并同步进行项目立项，立项通过后，启动对本系统进行密码应用改造。

本项目从密码改造的规划、建设、运行等方面加强实施管理。对于新建网络和信息系统，采取符合国家密码管理政策和标准规范的密码进行保护，做到同步规划、同步建设、同步运行、定期评估。对于现有信息系统，应根据国家密码管理政策和标准规范进行密码改造。

规划：信息系统规划阶段，依据密码相关标准，结合本单位实际，确定系统的密码保护等级，制定密码应用方案，明确密码改造工作计划。

建设：根据国家密码管理政策和标准规范，制定密码应用方案，组织专家评审，选择符合资质的承建单位，采购符合国家密码政策的相关产品，有效规避风险，稳步推进建设工作。

运行：信息系统投入运行前，组织专业测评机构进行密码安全性评估，并根据评估结果进行整改完善；评估通过后开通试运行。

依据立项通过的密码应用方案改造完成后，委托密评机构对本系统进行密评，密评通过后上线运行，上线运行后，每年对本系统进行一次密码应用安全性评估，并根据评估意见进行整改。当本系统在运行过程中发现重大密码应用安全隐患时，将停止系统运行，制定整改方案，按照整改方案对系统进行整改和密码应用安全性评估，评估通过后重新上线运行。

密钥管理

密钥服务体系

密码服务通过密码服务平台的密钥管理功能实现对云管理平台所需密钥的管理。

密钥服务体系如下图所示。

本地保护密钥：密码服务平台主密钥，保存在密码卡内，作用是加密保存，对称密钥（密钥加密密钥（KEK）/数据加密密钥）和非对称密钥（设备/应用密钥）。

非对称密钥：加密保存在服务器密码机内，不可读出，作用是用于对应设备和应用非对称加密解密、签名验签。

密钥加密密钥：由本地保护密钥加密后，保存在密码服务平台内，作用是下发工作密钥时，保护工作密钥。

工作密钥：包括口令加密密钥、完整性校验密钥、报文加密密钥等，用于业务系统及系统之间的数据传输加解密服务。

密钥管理为密码服务管理平台提供应用密钥的生成、分发、存储和注销的全生命周期管理。

密钥生命周期管理综述

密钥管理的设计遵循GM/T 0050-2016、GM/T 0051-2016等规范。本系统密钥的生命周期管理如下表所示。

表 40对称密钥全生命周期管理表

| 序号 | 密钥名称 | 生成 | 存储 | 分发 | 导入和导出 | 使用 | 备份和恢复 | 归档 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据加密密钥 | 密码卡产生 | 密码卡中 | 不涉及分发 | 不涉及 | 密码卡内使用 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行备份 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行归档 | 密码卡内完成销毁 |
| 2 | 数据完整性密钥 | 密码卡产生 | 密码卡中 | 不涉及分发 | 不涉及 | 密码卡内使用 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行备份 | 通过专用硬件密钥备份钥匙进行归档 | 密码卡内完成销毁 |

表 41非对称密钥全生命周期管理表

| 序号 | 密钥名称 | 生成 | 存储 | 分发 | 导入和导出 | 使用 | 备份和恢复 | 归档 | 销毁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字证书系统公钥 | 由数字证书系统生成 | 以证书形式存储 | 以证书形式离线分发 | 以证书形式导入和导出 | 以证书形式使用 | 不涉及，由数字证书系统进行备份和恢复 | 不涉及，由数字证书系统进行归档 | 不涉及，由数字证书系统进行撤销 |
| 2 | 用户签名公钥 | 在智能密码钥匙内生成 | 以证书形式存储 | 以证书形式分发 | 以证书形式导入和导出 | 以证书形式使用 | 以证书形式备份恢复 | 以证书形式归档 | 不涉及，由数字证书系统进行撤销 |
| 3 | 用户签名私钥 | 在智能密码钥匙内生成 | 在智能密码钥匙内存储 | 不涉及，不进行分发 | 不涉及，签名私钥不进行导入和导出 | 在智能密码钥匙内使用 | 不涉及该密钥的备份和恢复 | 不涉及该密钥的归档 | 在智能密码钥匙内部销毁 |
| 4 | SSL应用安全网关公钥 | 在SSL应用安全网关内部产生 | 以证书形式存储 | 以证书形式分发 | 以证书形式导入和导出 | 以证书形式使用 | 以证书形式备份恢复 | 以证书形式归档 | 不涉及，由数字证书系统进行撤销 |
| 5 | SSL应用安全网关私钥 | 在SSL应用安全网关内部产生 | 存储在密码卡内 | 不涉及，不进行分发 | 不涉及，不能导出 | 在密码卡内使用 | 不涉及该密钥的备份和恢复 | 不涉及该密钥的归档 | 在密码卡内部销毁 |

SSL应用安全网关密钥管理

SSL应用安全网关中存在的密钥主要为系统主密钥和通信密钥。在本方案中，由系统生密钥后，产生公钥证书导入系统，实现外部数据通过加密方式导入系统，然后通过主密钥私钥进行解密。

表 42应用安全网关主密钥密钥管理

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密钥生成 | 该密钥由系统中国家密码管理局批准的硬件密码设备中产生 |
| 2 | 密钥存储 | 加密密钥以密文形式存储在数据库的安全存储区中。 |
| 3 | 密钥使用 | 用于SSL应用安全网关设备证书 |
| 4 | 密钥分发 | 不涉及 |
| 5 | 密钥导出导入 | 公钥可以导出，私钥不支持导出。 |
| 6 | 密钥备份与恢复 | 密钥无法备份和恢复 |

云密码机密钥生成

（1）云密码机主密钥产生方法。

云密码机进行工作首先要完成自身系统参数设置工作，最主要完成的设置为云密码机主密钥的灌注工作。云密码机一般采用多人、分段、手工的方式灌注主密钥，灌注完成的主密钥由云密码机系统自动进行合成、存储。并且云密码机自身存有密钥自毁装置，对于非法进行主密钥获取的行为，云密码机会启动主密钥自毁以保证主密钥的安全性。

（2）云密码机传输主密钥产生方法。

使用云密码机安全系统产生传输主密钥，主要通过应用调用云密码机提供的前台API，生成用于网络通讯安全的传输主密钥。为保证传输主密钥的安全性，一般调用云密码机提供前台API生成密钥时，同时产生两到三个密钥分量，通过对这两到三个密钥分量进行合成来形成真正的传输主密钥。

（3）云密码机工作密钥产生方法。

对于使用云密码机进行网络安全加密的应用系统，在产生传输主密钥后，需要产生工作密钥。利用工作密钥对进行网络传输的报文、敏感数据加解密操作，以及HMAC校验操作。

为保证网络应用的安全性，工作密钥需要采用动态同步操作。通过不断更新、同步工作密钥，保证工作密钥的安全性。在实际进行通讯时双方要对敏感信息使用工作密钥进行加密，对报文进行HMAC加密。接收报文一方要使用工作密钥对接收到的报文进行HMAC校验，对敏感信息进行解密操作。

应用通过云密码机请求产生工作密钥，调用云密码机提供前台API函数，云密码机通过加密算法，返回使用指定传输主密钥加密的工作密钥。通过网络传输同步给对方主机。

密钥的分发与传输

不涉及分发。

密钥的删除与销毁

为避免泄漏风险，对失效密钥进行及时安全删除或销毁。

失效密钥的认定：失效密钥包括过期密钥、废除密钥、泄漏（含被攻破）密钥。

云密码机中密钥的删除：找出在云密码机存放待删除密钥的数据库表、密钥文件等，在删除操作时安排设备管理员、密钥销毁员、密钥监督员同时在场，由密钥销毁员执行，密钥监督员验证，确保密钥的真正删除。

SSL应用安全网关中密钥的删除：找出在SSL应用安全网关中存放待删除密钥的数据库表、密钥文件等，在删除操作时安排设备管理员、密钥销毁员、密钥监督员同时在场，由密钥销毁员执行，密钥监督员验证，确保密钥的真正删除。

密钥的泄漏与重置

密钥泄漏的补救措施：云服务器密码机主密钥泄漏后，立即停止所有业务操作，重新生成新密钥并马上启用，需生成的密钥包括云服务器密码机主密钥、终端主密钥及各类工作密钥。终端主密钥、工作密钥、终端HMAC密钥泄漏后，重新生成相应终端主密钥并立即启用，并对终端的工作密钥进行更新。

记录相关操作：密钥泄漏的补救措施完成后，记录相关操作填写相应表格，表格要素包括：密钥设备名称和编号、泄漏密钥的类型、发生密钥泄漏的时间和方式、密钥泄漏造成的损失和补救的措施等。

应急处置

1）角色和责任

应急处理人员角色和责任设置如下表所示：

表 7应急处理人员和职责分工表

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 密码工作领导小组 | 负责审核和批准信息安全应急响应总体规划、信息安全事件报告。 负责统筹规划信息安全应急基础设施建设。 授权信息安全联合工作组启动特定应急预案。 |
| 密码应用安全工作小组 | 负责统一规划信息安全应急响应工作，制定完善的应急响应策略和措施，协调各方面的应急响应事宜等。包括密码应用应急响应。 组建、完善应急响应体系。 定期组织信息系统的风险评估和整改。 定期组织应急预案的演练。 制信息安全事件报告。 负责信息安全事件特定系统应急预案的启动和停止。 |
| 应急响应资源支持组 | 负责应急行动的资源保障工作，包括车辆安排、人员安排等。 |
| 应急响应业务支持组 | 负责制订业务系统应急预案。 负责评估信息安全事件对业务工作所造成的影响。 从业务角度，为领导小组及联合工作组决策提供信息和建议。 根据应急响应工作的需要，采取相应的应急处置措施。 编写应急响应业务工作报告。 |
| 应急响应技术支持组 | 负责制订系统技术应急预案。 从技术角度，为领导小组及联合工作组提供信息和建议。 根据应急响应工作的需要，组织施行技术处置措施。 编写应急响应技术工作报告。 |

2）事件分级

根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响，将网络与信息安全突发公共事件分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）。国家有关法律法规有明确规定的，按国家有关规定执行。

Ⅰ级（特别重大）：网络与信息系统发生全局性大规模瘫痪，事态发展超出自己的控制能力，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。

Ⅱ级（重大）：网络与信息系统造成全局性瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害需要跨部门协同处置的突发公共事件。

Ⅲ级（较大）：某一部分的网络与信息系统瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害，但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

Ⅳ级（一般）：网络与信息系统受到一定程度的损坏，对公民、法人和其他组织的权益有一定影响，但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的突发公共事件。

3）应急响应流程

先期处置：接到信息安全事件报告后，应急响应技术支持组立即采取防止事态扩大的临时应对措施。同时，获取安全事件证据，备份相关系统日志与审计记录等。

启动预案：根据信息安全事件的等级，由密码工作领导小组进行决策启动或授权启动应急预案。

应急处置：处置过程中，如果发现应急处置措施确实存在缺陷，根据安全事件的等级，由应急响应技术支持组、密码应用安全工作小组决定是否变更和如何进行调整应急措施，并向上级主管部门进行报告。

应急处置中，如果因事态变化而造成信息安全事件等级变化，处置决策全跟随升级或降级，各应急响应组按照新的安全事件等级进行处置。

应急处置结束后，各应急响应支持组要继续监控信息系统的运行状况，直至确定可持续正常运行为止。

应急结束：安全事件经应急处置并得到有效控制后，根据信息安全等级由相应的管理层批准执行。

后期处置：在应急结束后，应急响应技术支持组和应急响应业务支持组要迅速采取措施，组织实施信息系统重建，恢复系统正常运行。

应急工作结束后，各应急响应支持组向密码应用安全工作小组提交应急工作总结报告，由密码应用安全工作小组进行汇总，并向密码工作领导小组汇报。

应急工作结束后，向同级的密码主管部门报告事情发生情况及处置情况。

4）应急处置预案

密码服务中断应急处置预案：当发生密码服务中断后，工程实施人员或密码设备管理人员应及时报告应急领导组；

对于网络故障，密码应用安全工作小组组织网络恢复小组和相关人员清查网络故障位置和原因，并予以解决；不能确定故障的解决时间或解决故障的期限并属较大的，密码应用安全工作小组及时报告上级领导；

对于服务器故障，密码应用安全工作小组确定故障设备及故障原因，并通知服务器厂商，根据服务区修复和恢复系统所需时间，由单位领导决定是否启用备份数据；

对于密码设备故障，应急响应技术支持组组织密码保障小组和密码厂商技术人员进行处理，如果现场不能确定问题的根本原因，在进行应急预案的同时，会收集相关信息，包括故障现场的环境、描述、业务日志、硬件配置等等，以进行原因分析；

如短期无法解决故障，报请密码工作领导小组决策，将业务应用系统切换到其他密码机。

密钥丢失应急处置预案：出现密钥丢失等重大影响业务系统正常运行的事件，应立即停止当前涉及密钥的分发及相关业务的操作。及时分配新的密钥，并使用旧密钥将所有加密的数据做解密后，用新密钥重新加密并存储；针对完整性保护的数据，使用新密钥重新做完整性保护并完成存储。

上报密码主管机关并向同级密码主管机关报告，保留现场，追查原因。

5）事后培训和教育

安全事件处理完后应把处理情况向全单位进行通报，分析事件发生的原因，总结经验教训，防止安全事件再次发生。

充分利用各种传播媒介区有效的形式，加强网络与信息安全突发公共事件报告和处置的有关法律法规和政镜的宣传，开展预防、预警等知识的宣讲活动，普及安全基本知识。

要加强对网络与信息安全等方面的知识培训，提高防范意识技能，指定专人负责安全技术工作。并将网络与信息安全事件的报告程序、工作流程等列为培训内容，增强事件报告和处理工作的组织能力。

安全与合规性分析

安全与合规性分析详见下表，详细列出了严格按照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级密码应用基本要求采取的技术和管理措施。

表 43安全与合规性分析表

| 指标要求 | 密码技术应用点 | GB/T 39786-2021 密码应用基本要求 | 使用情况（适用/不适用） | 采取的密码保障措施 | 说明（如采取的缓解及替代性措施） | 自评结果（通过/不通过） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 宜 | 适用 | 无 | 采取了多重安保机制，包括多重人员安保防护、关键区域多重人员及电子审核、监控等，在重要区域出入口配备专人 24 小时值守并进行登记。 | 通过 |
|  | 电子门禁记录数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 无 | 采取了多重安保机制，包括多重人员安保防护、关键区域多重人员及电子审核、监控等，在重要区域出入口配备专人 24 小时值守并进行登记。 | 通过 |
|  | 视频监控记录数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 无 | 采取了多重安保机制，包括多重人员安保防护、关键区域多重人员及电子审核、监控等，在重要区域出入口配备专人 24 小时值守并进行登记。 | 通过 |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 应 | 适用 | 通过通道加解密服务，使用网关的身份鉴别数字证书进行网络和通信安全层面身份鉴别 |  | 通过 |
|  | 通信数据完整性 | 宜 | 适用 | 通过通道加解密服务，实现通信数据的机密性和完整性；通过通道加解密服务，实现备份数据的传输机密性和完整性 |  | 通过 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 应 | 适用 | 通过通道加解密服务，实现通信数据的机密性和完整性；通过通道加解密服务，实现备份数据的传输机密性和完整性 |  | 通过 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 宜 | 适用 | 通过通道加解密服务自身内置的访问控制管理完成 |  | 通过 |
|  | 安全接入认证 | 可 | 不适用 | 根据《GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》对第三级信息系统的密码应用技术要求，安全接入认证应用要求为“可”，同时接入系统的设备无安全接入认证需求，故安全接入认证为不适用。 |  |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 应 | 适用 | 对登录堡垒机的用户的采用符合密码相关国家、行业标准要求的动态口令认证服务，通过商密认证合规且GM/T 0028《密码模块安全技术要求》为第二级的动态令牌（动态口令系统配套APP）以OTP的方式进行身份鉴别，动态口令由种子密钥配合动态因子（时间因子）采用HMAC_SM3生成。 | 通用设备：暂不具备密码应用改造条件，使用静态口令机制实现身份鉴别，限制仅能通过堡垒机连接。缓解措施：对登录堡垒机的用户采用复合密码相关国家、行业标准要求的动态口令认证服务，以OTP的方式进行身份鉴别后，再通过堡垒机对设备二次登录 | 通过 |
|  | 远程管理通道安全 | 应 | 适用 | 堡垒机和通用设备暂不具备密码应用改造条件，在采用符合密码相关国家、行业标准要求的国密浏览器服务，访问堡垒机仅能通过信道层面公安网/视频网客户端访问公安网/视频网服务端的通信信道进行访问，采用SM4、SM3的算法套件建立专用的集中管理通道降低风险。 | 堡垒机和通用设备：暂不具备密码应用改造条件，采用复合相关标准的国密浏览器访问堡垒机仅通过信道层面VPN客户端访问公安网/视频网服务端，采用SN4、SM3的算法套件建立专用的集中管理通道 | 通过 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 宜 | 适用 | 仅有管理员可以通过堡垒机访问服务器，使用数字签名服务对堡垒机用户访问权限控制列表进行完整性保护 |  | 通过 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 不适用 |  | 设备和计算安全层面无重要信息资源安全标记，故安全标记完整性不适用 |  |
|  | 日志记录完整性 | 宜 | 适用 | 通过密码云服务，使用SM3-HMAC或SM2签名技术对服务器等设备日志进行完整性保护 |  | 通过 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 宜 | 适用 | 应用服务器中所有重要程序或文件在生成时通过调用密码云签名验签服务进行SM2算法数字签名，签名验签服务内置签名证书，使用或读取这些程序和文件时，通过签名验签服务进行验签以确认其完整性。 |  | 通过 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 应 | 适用 | 移动端通过动态口令服务、在互联网网络接入区通过符合密码相关国家、行业标准要求的通道加解密服务，通过证书认证系统分别向移动端、安全认证网关配置数字证书，实现移动端登录应用用户的安全身份鉴别，防止移动办公系统非授权人员登录；为电子政务互联网系统用户提供证书认证服务签发身份鉴别证书，实现电子政务互联网系统用户的安全身份鉴别，防止非授权人员登录。 | 无 | 通过 |
|  | 访问控制信息完整性 | 宜 | 适用 | 使用签名验签服务，使用SM3-HMAC或SM2签名技术对电子政务互联网系统用户访问权限控制列表进行完整性保护 |  | 通过 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 宜 | 不适用 |  | 所有设备均不存在重要信息资源安全标记信息，重要信息资源安全的完整性一项根据被测单位用户需求或应用需求列为不适用。 |  |
|  | 重要数据传输机密性 | 应 | 适用 | 通过网络和通信安全层面的IPec/SSL VPN综合安全网关，在用户端与服务器之间建立国密SSL安全通道，保护重要数据传输的机密性、完整性 |  | 通过 |
|  | 重要数据存储机密性 | 应 | 适用 | 通过网络和通信安全层面的IPec/SSL VPN综合安全网关，在用户端与服务器之间建立国密SSL安全通道，保护重要数据传输的机密性、完整性 |  | 通过 |
|  | 重要数据传输完整性 | 宜 | 适用 | 通过数据加解密服务，保护业务系统中重要数据的机密性 |  | 通过 |
|  | 重要数据存储完整性 | 宜 | 适用 | 通过签名验签服务，保护业务系统中重要数据的机密性 |  | 通过 |
|  | 不可否认性 | 宜 | 不适用 |  | 应用系统暂不涉及数据原发行为和接收行为的不可否认性保护，此项不适用。 |  |
| 管理制度 | 具备密码应用安全管理制度 | 应 | 适用 | 根据《基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与本单位应用系统相适应的密码安全管理制度和操作规范， |  | 通过 |
|  | 密钥管理规则 | 应 | 适用 | 建立相应的密钥管理规则 |  | 通过 |
|  | 建立操作规程 | 应 | 适用 | 对管理人员和操作人员执行的日常管理操作建立操作规程 |  | 通过 |
|  | 定期修订安全管理制度 | 应 | 适用 | 内部组织专家和密码相关人员对密码安全管理制度和操作规范在使用过程中的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订 |  | 通过 |
|  | 明确管理制度发布流程 | 应 | 适用 | 同步在单位现有的制度发布流程中补充密码相关管理制度发布流程 |  | 通过 |
|  | 制度执行过程记录留存 | 应 | 适用 | 对制度执行过程进行记录并妥善保存 | 根据应用需求暂不涉及 | 通过 |
| 人员管理 | 了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度 | 应 | 适用 | 由内部人员或聘请外部专家担任培训讲师，内容涉及密码相关法律法规和标准规范 |  | 通过 |
|  | 建立密码应用岗位责任制度 | 应 | 适用 | 结合应用系统情况，分别设立密钥管理员、安全审计员、密码操作员等岗位，明确各岗位职责，每个岗位均由2人担任 |  | 通过 |
|  | 建立上岗人员培训制度 | 应 | 适用 | 设置内部密码专题培训机制，每年至少组织一次 |  | 通过 |
|  | 定期进行安全岗位人员考核 | 应 | 适用 | 每年对密钥管理人员、安全审计人员、密码操作人员组织至少一次考核 |  | 通过 |
|  | 建立关键岗位人员保密制度和调离制度 | 应 | 适用 | 在现有的安全管理制度中，补充密码相关人员考核、奖惩、保密、调离制度 |  | 通过 |
| 建设运行 | 制定密码应用方案 | 应 | 适用 | 依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T 43207-2023《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》设计密码应用方案 |  | 通过 |
|  | 制定密钥安全管理策略 | 应 | 适用 | 建立相应的密钥管理规则 |  | 通过 |
|  | 制定实施方案 | 应 | 适用 | 制定了实施方案 |  | 通过 |
|  | 投入运行前进行密码应用安全性评估 | 应 | 适用 | 依据评估通过的密码应用方案改造完成后，委托密评机构对本单位应用系统进行密评，密评通过后上线运行 |  | 通过 |
|  | 定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习 | 应 | 适用 | 上线运行后，每年对本单位应用系统进行一次密码应用安全性评估并进行攻防对抗演习，并根据评估意见进行整改 |  | 通过 |
| 应急处置 | 应急策略 | 应 | 适用 | 根据《基本要求》中安全管理应急方面的要求，对本单位应用系统现有的应急管理制度进行完善，补充制定密码相关应急处置预案，并做好应急资源准备 |  | 通过 |
|  | 事件处置 | 应 | 适用 | 明确密码安全事件处理流程及其他管理措施 |  | 通过 |
|  | 向有关主管部门上报处置情况 | 应 | 适用 | 应用系统发生密码相关安全事件时，在事发后3小时内向上级主管部门进行报告；事件处置完成后2个工作日内，向上级主管部门和重庆市密码管理局汇报安全事件发生情况及处置情况 |  | 通过 |

实施保障方案

实施内容

实施内容

本次实施内容主要包括租用数据加解密服务、通道加解密服务、签名验签服务、密钥管理服务、个人数字证书签发服务、终端密码模块服务、商密安全浏览器、网站数字证书签发服务等密码云资源的招标采购、密码服务与后台应用的集成实施、综合调试、试运行以及竣工验收。

重难点问题分析及应对措施

（1）技术实现方面

存在的风险点：本次涉及后台应用和密码服务对接，如何选择合适的密码算法、协议以及配置策略，使后台应用能够融合密码应用，在不影响应用正常使用的情况下，如何保障密码应用合规、有效存在较大难题。

应对措施：在建设前期充分论证后台应用如何与密码应用融合的技术实现方式，必要时通过搭建测试环境进行试验，保障密码应用顺利实施。

（2）管理方面

存在的风险点：密码服务的部署和管理需要严格的管理机制和流程，在目前尚未具备一定管理基础和经验的情况下，如何建立合理有效的密钥管理、人员管理等机制存在较大难题。

应用措施：学习借鉴其他单位优秀的管理制度，结合本单位实际情况，制定一套全面、有针对性的管理机制和流程，包括密钥管理、人员管理等。同时加强对相关人员的培训和教育，提供其对密码应用的认识和理解。

实施计划

项目建设期

本项目密码应用建设周期预计为12个月，建设阶段具体分为密码应用方案设计、密码应用建设、密码应用安全性评估、项目初验、项目试运行、项目终验等。

实施进度计划

表 44项目进度计划表

| 项目阶段 | 时间 | 工作内容 | 实施主体 | 阶段性交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密码应用方案设计 | 2个月 | 设计密码应用方案 | 建设单位/方案编制单位 | 完成密码应用方案设计 |
|  |  | 密码应用方案评估 | 密评机构 | 密码应用方案通过评估 |
| 密码应用建设 | 6个月 | 密码实施方案设计 | 承建单位 | 完成密码实施方案设计 |
|  |  | 密码应用实施 |  | 完成密码应用实施 |
|  |  | 密码应用测试 |  | 完成密码应用测试 |
| 密码应用安全性评估 | 3个月 | 密码应用安全性评估 | 建设单位 | 完成密码应用安全性评估 |
|  |  | 密码应用安全性评估报告出具 | 密评机构 | 完成密码应用安全性评估报告出具 |
| 项目验收 | 1个月 | 项目验收 | 建设单位 | 本项目通过初验、试运行、终验 |

保障措施

在项目组织上本着“统一领导、健全组织、合理分工、密切协作”的原则，明确项目组织形式，设置项目组织架构，按照职责分工开展工作，为顺利实施本项目，高质量、高效率完成国产密码应用建设提供组织保障。

组织保障

项目组织形式：包括项目负责人、项目技术组、项目财务组、质量保障组，各组工作实行组长负责制。如下图所示。

图 79组织架构图

各组人员组成及工作职责如下：

表 45工作职责表

| 序号 | 名称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 总体负责项目的技术、组织和财务等方面工作，宏观把握项目建设内容和建设目标 |
| 2 | 项目技术组 | 由项目负责人及项目骨干组成，负责项目总体管理、各部分工作协调、项目进展情况和项目完成情况的监督检查、项目建设完成后的质量把关 |
| 3 | 项目财务组 | 由本单位财务部门负责人和骨干组成，负责项目执行过程中的经费管理 |
| 4 | 质量保障组 | 负责按照本项目制定的质量保障措施，落实质量监督和管理 |

经费保障

本项目执行过程中，将严格按照重庆市以及本单位资金使用管理办法，进行经费使用，确保经费使用合规。

质量保障

在项目建设实施过程中，通过组织项目定期会议，保障实施工作按计划进行；同时对于项目实施过程中出现的偏差或问题，及时沟通协调，必要时通过项目技术组向项目负责人进行汇报，并形成相应的决策意见和修订方案。

（1）项目例会制度

项目通过定期例会和不定期会议来跟踪项目进度，反馈和讨论项目实施过程中的问题，对项目技术方案进行评审，对计划完成情况进行总结和说明，同时对后续计划进行确认。在遇到技术问题时或对方案，计划涉及重大变更时，通过不定期会议，项目技术组或质量保障组进行讨论决策，针对出现的变更或重大问题进行及时的修正，并制定相应的措施和方案。

（2）项目周报机制

由项目技术组制定项目进展周报机制，每周五提交本周的项目进展、阶段成果，遗留问题和下周计划，质量保障组对项目进度进行统筹跟踪，协调相关人员和资源，保障项目按计划完成。

（3）风险管理机制

项目在实施过程中，建立完善的风险管理机制，包括项目风险的识别，风险评估和风险管理，从资金、成本控制、采购合规、技术、人才、管理等多个方面进行风险管控。包括确定风险发生时的备选方案、包括资金、设备和人员等；定期检查和评估风险消减措施是否有效；定期进行风险排查；制定风险应对的启动机制等措施。

运行维护系统设计

本次项目由第三方单位配套提供运维服务，主要包含设备维护、网络维护、安全系统维护、应用系统维护等。

设备维护

服务器监测

监测所管理的所有服务器的运行情况。

服务器概览

通过服务器概览，用户可以了解所管理的所有服务器的整体情况，包括服务器总数、正常运行的服务器数量以及发生异常的服务器数量。

服务器运行

系统将分别显示每个分组下的服务器运行情况。与服务器概览一样，系统会按照服务器总数、正常运行的服务器数量以及发生异常的服务器数量对服务器进行统计。

（1）在服务器的监控页面，用户可以查看的信息包括

服务器的监控信息；

服务器的配置信息；

CPU 使用率统计图；

流入流出带宽统计图。

（2）在监控仪表盘页面，用户可以查看的信息包括

服务器报警数量；

严重错误数；

负荷状态；

应用服务状态；

服务器磁盘写次数；

服务器响应时间；

服务器基本数据统计，包括：新问题、已处理问题、重复出现问题；

服务器资源统计，包括：CPU 使用率统计、流入流出带宽统计；

操作日志监控信息。

（3）操作日志列表中展示的内容包括

操作日期：操作进行的时间，精确到秒；

服务器名称：被操作的服务器名称；

日志详情：操作的详细信息，若故障描述较长，可点击查看完整信息；

操作结果：操作成功或失败；

操作者：操作者的 IP 地址。

（4）严重问题列表中展示的内容包括

故障资源：出现故障的服务器；

发生时间：故障的发生时间；

持续时间：故障的持续时间，单位为分钟；

故障描述：故障的具体描述。若故障描述较长，可点击查看完整信息。

网络维护

（1）云平台网络：云平台各组件都是采用主备/高可用的部署模式，保障了云平台网络的稳定运行。

（2）网络链路：云平台的组网都是采用双链路模式，杜绝单链路隐患；所有进 出平台的流量都会经过防火墙、DDos 等安全设备，确保客户的数据安全；且云平台自身提供网络隔离的功能，客户可以根据业务的需求来进行网络隔离。

（3）对线上渠道的日常巡检，包括网络通信和接口状态；

（4）对平台系统日常巡检，包括网络通信和接口状态。

安全系统维护

在运维阶段，要不断地实施风险评估，以识别系统面临的不断变化的风险和脆弱性，并通过安全加固进行有效的安全措施干预，确保安全目标得以实现。

风险评估

风险评估的目的是了解和控制运行过程中的信息系统安全风险，运维阶段的风险评估是一种较为安全的风险评估。评估内容包括对真实运行的信息系统、资产评估、威胁评估和脆弱性评估等各方面。

（1）资产评估：对真实环境下较为细致的评估，包括实施阶段采购的软硬件资产、系统运行过程中生成的信息资产、相关人员与服务等。本阶段的资产识别是前期资产识别的补充与增加。

（2）威胁评估：真实环境中的威胁分析，应全面地评估威胁的可能性和影响程度。对非故意威胁产生安全事件的评估可以参照事故发生率；对故意威胁主要由评估人员就威胁的各个影响因素做出专业判断；同时考虑已有控制措施；

（3）脆弱性评估：全面的脆弱性评估。包括运行环境下物理、网络、系统、应用、安全保障设备、管理的脆弱性。对于技术的脆弱性评估采取核查、扫描、案例验证、渗透性测试的方式验证脆弱性；对安全保障设备脆弱性评估时考虑安全功能的实现情况和安全措施本身的脆弱性。对于管理脆弱性采取文档、记录核查进行验证；

（4）风险计算：根据相关标准，对主要资产的风险进行定性或定量的风险分析，描述不同资产的风险高低状况。

安全加固

安全加固是指对在风险评估中发现的系统安全风险进行处理，按照级别不同，应该在相应时间内完成。安全加固的内容主要包括：

（1）日常安全加固工作，主要是根据风险评估结果进行系统安全调优服务，根据系统运行需要适时调整各类设备及系统配置、合理规划系统资源、消除系统漏洞，提高系统稳定性和可靠性；

（2）主动安全加固，在未出现安全事故之前就对已经通报或者暴露出来的软件漏洞或最新病毒库更新，就主动进行计划的升级和改进，从而避免出现安全事故；

（3）防病毒软件的原厂升级服务，保证杀毒引擎和病毒库随时更新。

具体加固内容包括但不限于：账户策略、账户锁定策略、审核策略、NTFS、用户权限分配、系统服务策略、补丁管理、事件日志、应用软件的更新等。

应急响应

应急状态的安全值守、响应工作，主要是系统应急响应、重大安全故障处理，确保系统出现安全事件时快速反应、及时处理，降低系统安全问题对工作的影响。

安全巡检

安全巡检主要是了解安全设备运行情况，仔细观察各个安全节点的可靠性，并综合安全巡检情况，定制安全策略。

安全监控

对服务内容进行监控，在安全环境产生变化时，及时更新安全策略，在现有设备和网络情况有改变的时候，快速制定，针对更新后设备环境的安全策略，并实施部署。避免因设备变更而带来的安全风险。

安全通告

定期安全通告，在互联网上出现新型病毒或者新出现漏洞并且部分修补的情况下，制作安全通告及时告知相关运维人员，增强对于新型病毒和漏洞的防御力。

应用系统维护

数据库运维

数据库维护服务内容主要包括：数据库实例状态检查、数据库表空间使用情况检查、监控查看数据库连接情况、表空间使用情况和性能检查、数据库告警日志检查分析、数据库备份检查等。

应用系统维护

日常维护内容为：通过对应用系统的维护，接收分析用户新的功能需求，提出系统优化扩容解决方案，满足用户管理和使用需求，保障应用系统的处理服务性能。对业务流程调整、简单功能调整等小开发量维保服务；主要维护内容包括：业务数据维护、业务系统优化、系统BUG修改、软件更新、对业务系统健康状态检查与分析报告。

应用监控

监控中心会监控到应用健康状态，并产生对应的告警信息。云监控主要具有以下功能：

自动监控：监控会根据云服务器资源或者弹性伸缩等而自动启动，用户无需手动干预，也无须安装任何插件。

灵活告警：通过对监控指标设置告警、阈值，暂停、启用告警，实现告警的灵活配置。

用户在添加告警规则时，单个指标可以选择多个实例（多个实例都包含此指标的情况下），达到批量添加监控对象的目的。告警规则的告警阈值等参数可随时修改，修改后的告警规则会在下一个监控周期内生效。当告警规则对应的实例暂不适用，可停止该告警规则；当实例恢复后，可再启动该告警规则。当告警规则对应的实例不再使用或已被删除，可手动删除该告警规则。

实时通知：设置告警通知，可以实现用户实时接收短信、邮件通知或发送消息至服务器地址。当告警规则的状态（告警、恢复正常、数据不足）变化时， 系统会及时通过邮件或短信方式通知用户，以便用户及时查询问题。

监控面板：用户可在云监控总览首页添加或删除重点关注的实例资源的监控图表，作为重要关注实例的对象，可支持多指标对比功能，方便每次登录云监控平台都可及时查看。

运维总体要求

应用系统运维服务

维护基础指标：软件部分通过最终验收合格之日起计，免费维护及升级服务期为一年，包括系统升级（大小版本）、移植、调试；技术响应时限（电话）：0.5小时；现场响应时限：2小时；故障处理时限：8小时；免费安装本项目提供的软件产品；

工作日日常维护：本项目范围内供应商负责实施的系统 BUG 处理、系统工具补丁处理；负责协调和配合硬件设备供货商和原厂商提供技术支持和售后服务。

应用系统日常维护：应用系统安装、迁移的技术指导和问题解答；

系统数据清理：影响系统运行效率的业务数据清理；

应用系统巡检：每季度现场对应用系统进行健康检查，检查内容例如：关键业务单据处理是否正常；关键请求执行情况是否正常；接口表是否有历史数据没有正常处理；检查完毕后需提供巡检报告，要求技术方案中提供巡检报告模板。

数据库系统运维服务

数据库告警日志检查；

系统数据迁移：有系统数据迁移需求，需供应商提供系统数据迁移服务，帮助进行系统数据迁移；

数据库参数及性能调整优化：DBA对数据库进行检查，根据检查的问题进行性能优化；

数据备份策略：提供应用系统数据备份策略；协助进行数据备份并对数据备份结果进行检查；

数据恢复策略：提供应用系统数据恢复策略；并协助客户进行数据恢复；

数据库日常维护：数据库日常维护（克隆、备份、迁移）的技术指导和问题解答；数据异常导致应用系统异常的问题解决技术指导；

数据库健康检查：每季度现场对客户的数据库进行健康检查，检查内容例如：数据库性能分析、数据库运行状态基本信息收集等；检查完毕后需立即提供巡检报告，要求在技术方案中提供巡检报告模板。

系统培训服务

系统功能培训，系统业务过程中的使用问题及疑问问题解答；

平台系统使用及维护培训、数据库维护培训、运维软硬件供应商各类内部培训、原厂免费培训等；

需明确培训过程中双方需提供的资源及各自需承担的职责和任务项；

针对系统升级、系统工具升级过程中的更新点及兼容性等问题进行培训；

运维服务方案要求

在技术方案中需明确的服务类别、等级、条款，需包含以下内容：问题等级、响应时间及问题关闭时间；服务方式；服务内容；服务费用；服务流程；问题上升通道。

服务队伍要求

要求维护团队拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。

现场服务人员负责网络的监控、简单故障的解决，接听技术热线。

现场服务人员按照计划对现场工作终端、楼层设备、机房及机房设备等进行例行巡检。

技术专家负责重大故障的处理，定期对运行情况进行分析，并提出整改或优化方案和建议。

运维制度建设要求

运维制度是保证运维工作有序开展和任务圆满完成的基础。建立和健全系统运行维护的各项管理制度，对于维护工作顺利完成是必需的。

要求运维团队依据以下标准，协助项目业主单位建立规范、科学和实用的运维制度。制度依据包括《数据中心设计规范》GB 50174-2017、ISO/IEC9001：2008质量管理体系、ISO/IEC20000：2005IT服务管理体系、ITIL2.0IT基础架构库终端设备日常维护、ITSS信息技术服务标准等。

对接一体化智能化公共数据平台

本应用基于一体化智能化平台部署，通过一体化智能化平台实现应用、数据、云网、组件和感知等数字资源的统筹集约、对接贯通，以及相关资源的全量化编目、一体化申请、智能化开通、全周期管理。应用通过一体化智能化平台开展运营运维工作，通过一体化智能化平台实现应用运营运维过程中各类问题的上报、处理、流转，实现高效运营运维处置闭环，并基于平台上的处置时长、用户评分和工单解决率等运维指标，实现对应用运营运维工作的综合评价。

其他设计

信创迁移

本次应用将部署在国产服务器上运行，安装国产操作系统作为系统运行环境，同时支持使用国产数据库进行数据存储，使用国产中间件提高对外服务，确保系统稳定性、扩展性和实用性，保障数据安全，实现自主安全、高效协同。

既有应用进行信创适配，并从原有的政务云互联网区（X86）迁移至政务云互联网区信创环境，具体资源如下：

18台32核64G内存的云服务器、4台16核32G内存的云服务器、存储资源38502.4GB，22套操作系统、2套信创数据库、1套非关系型数据库、1套云防火墙服务、18节点的云堡垒机、1实例的数据库审计服务、18节点的日志审计服务（云主机）、1主机节点的网页防篡改服务、3套Web应用防火墙服务、4次漏洞扫描服务、1套安全服务基本组合版。本次应用所需信创迁移资源考虑应用开发建设期服务时间为11个月。

公安信息网区的资源迁移同样在本项目统一考虑。

信创适配改造

适配国产操作系统

“法治·警快办”应用将对已建设的内容，且将充分利旧的内容实现国产操作系统兼容性适配，主要改造内容有：

（1）对应用程序的代码进行相应的调整，主要涉及系统调用、特定库函数。

（2）对应用程序的性能和稳定性进行优化，主要涉及代码的优化、内存管理、并发访问控制。具体如下：

应用程序代码改造

根据操作系统的特点和要求，开发人员需要对应用程序的代码进行相应的调整和修改。这包括修改系统调用、使用特定的库函数、调整内存管理。

性能和稳定性改造

适配国产操作系统后，开发人员需要对应用程序的性能和稳定性进行优化，涉及到对代码的优化、对内存的管理、对并发访问的控制。

适配国产数据库

“法治·警快办”应用利旧建设内容将实现国产数据库兼容性适配。

（1）对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）配置国产数据库的连接方式。

（5）配置合适的安全策略，如加密、访问控制、管理用户和权限，确保只有合适的人员能够访问数据库。

（6）采用第三方工具实现互联网侧数据和公安网侧数据的迁移工作。

（7）采用完全备份、差异备份（即增量备份）、异地备份方式确保系统数据安全。具体如下：

智能分析改造

（1）SQL语句修改。对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改。对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改。对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改。配置国产数据库的连接方式。

综合审批模块改造

（1）SQL语句修改。对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改。对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改。对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改。配置国产数据库的连接方式。

邮寄服务改造

（1）SQL语句修改。对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改。对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改。对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改。配置国产数据库的连接方式。

综合受理模块改造

（1）SQL语句修改。对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改。对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改。数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改。配置国产数据库的连接方式。

接口管理模块改造

（1）SQL语句修改。对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改。对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改。对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改。配置国产数据库的连接方式。

内外网数据同步程序改造

（1）SQL语句修改，对原有的SQL语句进行系统全面改造，使其符合国产数据库的SQL语法和规范，同时对语句进行优化，以提高查询效率。

（2）数据库函数修改，对数据库中各数据表的数据类型、自定义函数、语法规则进行系统全面改造。

（3）数据库触发器修改，对数据库中的触发器特定表更新、插入或删除操作发生时自动执行某项操作进行系统全面改造。

（4）数据库连接方式修改，配置国产数据库的连接方式。

（5）内网数据同步修改，针对数据一致性进行同步跟踪联调。

数据安全配置改造

配置合适的安全策略，如加密、访问控制、管理用户和权限，确保只有合适的人员能够访问数据库。

数据迁移改造

数据迁移涉及互联网侧数据和公安网侧数据，迁移方式采用第三方工具实现迁移数据，迁移完数据不能丢记录，单条记录的数据不能缺字段。数据在不断的写入，不能为了阻止写入，而不允许数据写入，需要保证业务写入的可用性。在迁移数据的各个阶段发现有问题，都可以回滚到原来的库，保证业务正常运行。

数据备份改造

（1）完全备份操作。备份整个数据库，包括用户表、系统表、索引、视图和存储过程等所有数据库对象，可每周做一次完全备份。

（2）差异备份操作。即增量备份，只备份数据库一部分的另一种方法，只包含自上次完全备份以来所改变的数据库，可每天做一次差异备份。

（3）异地备份操作。将备份数据保存在不同地理位置的服务器上，即使出现源站点的数据丢失或损坏，也可以使用备份数据来恢复系统。

适配国产中间件

“法治·警快办”应用利旧功能模块实现国产中间件兼容性适配。

（1）将业务应用系统内的中间件移植替换成国产中间件安装部署。

（2）按照国产产品要求对中间件连接参数、数据传输参数、负载均衡策略、包依赖切换等进行调整，使国产中间件可以有效支撑业务应用系统。具体如下：

中间件安装

在选择合适的中间件之后，需要进行中间件的安装和配置，并确保其能够正常运行。

中间件参数改造

对中间件的连接参数、数据传输参数、负载均衡策略、安全设置等进行调整，提高中间件的性能和可靠性，确保其能够满足软件项目的需求。

国密适配改造

加密内容

本次国密改造加密项涉及：用户姓名、身份证号码、手机号码、账号密码四类。

加密方式

姓名、身份证号码、手机号码这三类数据涉及到业务交互以及作为明文展示，采用SM4分组加密算法加密方式进行加密，该加密方式为可逆加密，加密后可通过国密解密获取该项信息详情。

账号密码无需作明文展示，采用SM3密码杂凑算法加密方式进行加密，该加密方式为不可逆加密，无法对加密数据进行解密。

改造范围

此次将对综合审批系统涉及到的四类加密项进行国密改造，例如办件查询，具体工作如下：

（1）实现密文展示，对数据库存储的加密数据进行国密解密后进行展示。

（2）系统当前模糊查询功能国密加密后将调整为精准查询。

智能分析的改造

此次将对智能分析涉及到的四类加密项进行国密改造，例如办件统计，具体工作如下：

（1）实现密文展示，对数据库存储的加密数据进行国密解密后进行展示。

（2）系统当前模糊查询功能国密加密后将调整为精准查询。

（3）为了提高查询性能，系统采用Elasticsearch搜索引擎对平台用户及业务数据进行数据清理并存储，本次需要对该引擎中与数据库同步的数据信息进行加解密处理。

综合审批模块的改造

综合审批模块是“法治·警快办”应用公安网的模块，由于所有的数据在存储时均采用了国密加密方式，加密后的数据无法直接查看，因此在审批系统中需要展示这类数据时需要对数据进行解密，便于查看。

办件列表数据解密

办件数据在存储时已经采用了SM4加密方式进行加密，民警在办件列表页面看到的数据是解密后的数据。由于之前不是采用国密的加解密方式，因此在办件信息采用国密加密的方式后，办件列表数据在展示时需要采用SM4的国密加解密的方式进行解密，从而能为民警正常展示信息。

办件查询数据解密

对办件查询数据进行改造，在群众提交的办件数据入库时已采用SM4的国密加密方式进行加密存储，加密后的数据无法直接进行展示。在使用办件查询功能后，系统将根据查询条件进行查找，查找到对应的办件数据后对办件数据进行解密，系统将展示解密后的数据。

办件详情数据解密

每一条办件都有详情，民警在查看时看到的办件详情数据是可直接看懂的明文，这是因为在展示时系统已经对数据进行了解密。考虑到所有的办件数据、办件详情采用的是SM4国密加密方式，对办件详情数据进行改造。

系统在为后台用户展示办件详情时，对已经加密后的数据进行解密，解密后展示在页面上的就是可以直接看懂的明文数据。

已受理办件数据解密

对已受理办件数据进行解密，所有的办件数据子啊存储时采用的是SM4国密加密方式，民警在查看已受理办件时系统无法直接展示加密后的数据，需要对已受理办件数据进行解密，解密后数据就变成了可以直接查看的明文信息。

办件评价列表数据解密

所有的办件数据在存储时已经采用SM4加密方式进行加密存储，加密存储后的数据无法直接展现给审批系统的用户，因此在查看办件评价列表数据时系统将会对已加密的数据进行解密。

解密后的办件评价列表将直观展现解密后的明文，便于民警可以直观查看所有的办件评价列表信息。

超期办件数据解密

办件数据在使用SM4加密方式存储到数据库后，民警如果需要查看超期办件数据时系统再对已超期的办件进行解密展现，解密成民警可以直接查看的数据格式，便于民警直观查看所有超期办件的数据。

邮寄服务改造

此次将邮寄服务所涉及的四类加密项进行国密改造。

接口数据传输的改造

此次将对接口数据传输涉及到的四类加密项进行国密改造，例如事项申报，前端、后台的数据传输接口都将进行加解密处理，且数据传输过程都为密文传输。

对外提供的接口的改造

此次对外提供的接口涉及到的四类加密项都将进行国密加密，例如提供第三方电子证照接口，对外提供接口发回的请求参数将进行解密，同时对返回的响应结果数据进行加密传输。

（1）电子身份证共享接口的改造

对电子身份证共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（2）电子居住证共享接口的改造

对电子居住证共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（3）电子保安员证共享接口的改造

对电子保安员证共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（4）电子犬证共享接口的改造

对电子犬证共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（5）电子户口簿共享接口的改造

对电子户口簿共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（6）居住证申领资格校验接口的改造

对居住证申领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（7）居住证签注资格校验接口的改造

对居住证签注资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（8）无犯罪记录证明资格校验接口的改造

对无犯罪记录证明资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（9）居住证补领资格校验接口的改造

对居住证补领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（10）居住证换领资格校验接口的改造

对居住证换领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（11）居民身份证补领资格校验接口的改造

对居民身份证补领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（12）居民身份证换领资格校验接口的改造

对居民身份证换领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（13）临时身份证申领资格校验接口的改造

对临时身份证申领资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（14）邮寄上门取件资格校验接口的改造

对邮寄上门取件资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（15）支付信息接收接口的改造

对支付信息接收接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（16）查询诉讼当事人资格校验接口的改造

对查询诉讼当事人资格校验接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（17）标准地址查询接口的改造

对标准地址查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（18）单点登录获取用户信息接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（19）无犯罪记录申请核验接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（20）实人认证结果获取接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（21）注销驾驶资格判断接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（22）判断是否满足申领合格标志条件接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（23）邮寄-上门揽件地址校验接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（24）居民身份证补换领资格核验接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（25）用户体系-通过身份令牌获取加密身份信息接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（26）用户系统-通过口令交换身份令牌接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（27）用户系统-登录链接接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（28）门楼牌号查询-获取治安详细地址（授权）接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（29）三方获取扫码认证结果接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（30）三方扫码认证提交接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（31）办件状态查询接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（32）邮寄填写用户地址信息接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（33）居民身份证挂失接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（34）身份证丢失补领资格核验接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（35）身份证补领申报接口接口的改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

第三方系统对接的改造

此次将对第三方系统对接涉及到的四类加密项进行国密改造，例如户政业务系统对接，对应用发起的请求参数数据进行加密，同时对第三方对接系统返回的响应结果数据进行解密。

（1）对公安部事项接口改造

对事项接口进行加密改造，对请求参数进行加密，对返回结果参数进行加密。

（2）对公安部单点接口改造

对用户接口进行加密改造，对请求参数进行加密，对返回结果参数进行加密。

（3）对公安部身份接口改造

对身份接口改造，对请求参数进行机密，对返回结果参数进行加密。

（4）对公安部全国人口户籍信息接口改造

对全国人口户籍信息接口改造，对请求参数进行加密，对返回结果参数进行加密。

（5）对公安部人像比对接口改造

对人像信息接口改造，对请求参数进行加密，对返回结果参数进行加密。

（6）对治安人口信息管理系统户口基本信息接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果参数进行加密。

（7）对治安人口信息管理系统户口业务基本信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（8）对治安人口信息管理系统户口业务材料信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（9）对治安人口信息管理系统户口业务随迁人员信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（10）对治安人口信息管理系统居民身份证丢失补领办件信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（11）对治安人口信息管理系统居民身份证损坏换领办件信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（12）对治安人口信息管理系统临时居民身份证申领办件信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和推送参数进行加密。

（13）对治安人口信息管理系统重庆本地人口户籍信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（15）对治安人口信息管理系统窗口邮寄信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（16）对治安人口信息管理系统重庆本地人口户籍地查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（17）对治安人口信息管理系统居民身份证状态查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（18）对治安人口信息管理系统邮寄订单号推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（19）对治安人口信息管理系统居民身份证邮寄接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（20）对治安人口信息管理系统居民办理核验接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（21）对治安人口信息管理系统身份证办理进度查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（22）对治安人口信息管理系统身份证到期提醒接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（23）对治安人口信息管理系统窗口邮寄办件核验接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（24）对治安基础警务平台居住证验证信息接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（25）对治安基础警务平台居住证补领申报接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（26）对治安基础警务平台犬只登记申报接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（27）对治安基础警务平台犬只注销申报接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（28）对治安基础警务平台犬只免疫证登记申报接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（29）对治安基础警务平台犬只登记信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（30）对治安基础警务平台犬牌绑定接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（31）对治安基础警务平台养犬登记信息验证接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（32）对重庆市犯罪记录查询系统无犯罪记录证明申报接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（33）对重庆市犯罪记录查询系统无犯罪记录证明办理结果接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（34）对重庆市犯罪记录查询系统无犯罪记录证明申报核验接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（35）对市公安局警务云平台人口基本信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（36）对市公安局警务云平台常驻人口户籍所在地及派出

所信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（37）对市公安局警务云平台暂住人口实际居住地及派出所信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（38）对市公安局警务云行政受案登记表查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（39）对市公安局警务云治安调解协议书查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（56）对市公安局警务云行政不予处罚查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（40）对市公安局警务云警综报警信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（41）对市公安局警务云警综受案登记信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（42）对市公安局警务云警综逮捕证信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（43）对市公安局警务云警综监视居住决定书信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（44）对市公安局警务云警综居拘留信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（45）对市公安局警务云警综起诉意见书信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（46）对市公安局警务云警综取保候审决定书信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（47）对市公安局智慧党建平台党员权限核验接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（48）对交通信息卡业务系统交通信息卡补领资格核验接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（49）对交通信息卡业务系统交通信息卡办件申请接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（50）对交通信息卡业务系统交通信息卡办件信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（51）对交通信息卡业务系统交通信息卡邮寄信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（52）对市公安局交通信息管理系统中心城区红色、黄色通行证办理接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（53）对市公安局交通信息管理系统中心城区通行证信息查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（54）对市公安局交通信息管理系统个人白证发放申请接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（55）对市公安局交通信息管理系统单位绿白证发放申请接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（56）对市公安局交通信息管理系统保存绿白证发放申请图片资料接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（57）对市公安局交通信息管理系统保存企业账号登录流水接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（58）对市公安局出入境管理系统排队叫号查询接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（59）对市公安出入境警综平台预约信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（60）对市公安出入境统一平台住宿登记信息推送接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

（61）对市公安出入境警综平台预约信息结果反馈接口改造

对请求参数进行加密，对返回结果和查询参数进行加密。

大数据可视化改造

将对大数据可视化展示内容中的相关数据进行国密改造，将对应的分析数据、办件数据等内容予以解密，用于大数据可视化展示。

（1）事项列表查询接口的改造

对事项列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（2）办件列表查询接口的改造

对办件列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（3）用户访问列表查询接口的改造

对用户访问列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（4）电子身份证查询接口的改造

对电子身份证查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（5）电子户口簿查询接口的改造

对电子户口簿查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（6）电子居住证查询接口的改造

对电子居住证查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（7）电子保安员证查询接口的改造

对电子保安员证查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（8）电子犬证查询接口的改造

对电子犬证查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（9）注册用户列表查询接口的改造

对注册用户列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（10）电子签名调用列表查询接口的改造

对电子签名调用列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（11）电子结婚证调用列表查询接口的改造

对电子结婚证调用列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（12）电子离婚证调用列表查询接口的改造

对电子离婚证调用列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（13）电子出生医学证明调用列表查询接口的改造

对电子出生医学证明调用列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（14）电子身份证调用列表查询接口的改造

对电子身份证调用列表查询接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（15）电子身份凭证高频使用场景接口的改造

对电子身份凭证高频使用场景接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（16）电子身份证凭证政务服务领域共享接口的改造

对电子身份证凭证政务服务领域共享接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（17）电子身份凭证便民服务领域调用动态接口的改造

对电子身份凭证便民服务领域调用动态接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（18）电子身份凭证共享的高频政务服务场景接口的改造

对电子身份凭证共享的高频政务服务场景接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（19）电子身份凭证政务服务领域调用动态接口的改造

对电子身份凭证政务服务领域调用动态接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

（20）政务服务“一件事”动态接口的改造

对政务服务“一件事”动态接口进行改造，对请求参数进行加密，对相应结果参数进行加密。

应用历史数据的改造

此次将对应用已存储的历史数据涉及到的四类加密项进行国密改造，对应用已存储的四类历史数据进行国密算法加密存储。

（1）对互联网用户表历史数据加密存储改造

（2）对公安网用户表历史数据加密存储改造

（3）对互联网办件表历史数据加密存储改造

（4）对公安网办件表历史数据加密存储改造

（5）对互联网办件材料表历史数据加密存储改造

（6）对公安网办件材料表历史数据加密存储改造

（7）对互联网事项表历史数据加密存储改造

（8）对公安网事项表历史数据加密存储改造

（9）对互联网标准地址数据表历史数据加密存储改造

（10）对公安网标准地址数据表历史数据加密存储改造

（11）对互联网部门表历史数据加密存储改造

（12）对公安网部门表历史数据加密存储改造

（13）对互联网支付信息表历史数据加密存储改造

（14）对公安网支付信息表历史数据加密存储改造

（15）对互联网日志表历史数据加密存储改造

（16）对公安网日志表历史数据加密存储改造

（17）对公安网证照信息历史数据加密存储改造

（18）对公安网证照信息调用历史数据加密存储改造

（19）对公安网无犯罪记录证明历史数据加密存储改造

（20）对公安网办件状态表历史数据加密存储改造

（21）对公安网数据交互表历史数据加密存储改造

（22）对互联网数据交互表历史数据加密存储改造

（23）对互联网访问记录表历史数据加密存储改造

（24）对公安网访问记录表历史数据加密存储改造

（25）对互联网接口调用表历史数据加密存储改造

（26）对公安网接口调用表历史数据加密存储改造

（27）对公安网审批表历史数据加密存储改造

（28）对互联网邮寄信息表历史数据加密存储改造

（29）对公安网邮寄信息表历史数据加密存储改造

（30）对互联网预约信息表历史数据加密存储改造

（31）对公安网预约信息表历史数据加密存储改造

（32）对互联网满意度表历史数据加密存储改造

（33）对公安网满意度表历史数据加密存储改造

（34）对互联网街路表巷历史数据加密存储改造

（35）对公安网街路巷表历史数据加密存储改造

（36）对公安网人像信息表历史数据加密存储改造

事项信息改造

（1）对涉及的户政、治安、交巡警等事项信息中所涉及的四类加密项进行加密改造。

（2）对涉及的户政、治安、交巡警等办件数据提交接口所涉及的四类加密项进行加密改造。

应用配置及软硬件选型原则

总体选型原则

（1）本应用提供的设备不能是已停产或即将停产设备，软件应是已经投入商用软件的最新稳定版本；

（2）各类软件应为市场主流厂家产品；

（3）注重操作易用性：操作方便，使用简便；快速故障定位与系统维护；开关机过程缩短，系统对异常掉电有保护；

（4）经济实用原则：以需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模。系统应突出实用，要让系统的投资与“法治·警快办”的实际需求相符合；

（5）突出实用性和成熟性：设计力求从实用出发，自研部分采用经过验证的成熟技术；外购器材和模块采用主流的商用货架产品进行加固处理。

（6）强化可靠性：认真执行“产品质量第一”方针，加强质量管理；在设计上采用先进的嵌入式计算机技术，提高设备的可靠性；

（7）开放性：系统要求开放性好、标准化程度高，系统建设应与现有的一些系统平台兼容。

应用软件要求

应用软件质量应符合《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》（GB/T 25000.10-2016），具体要求如下：

（1）功能性

应用软件所实现的功能达到设计规范和满足用户需求的程度，应用软件安装之后，软件的功能是否能完成应是可识别的。在给定的限制范围内，使用相应的环境设施、器材和数据，用户文档集中所有功能应是可执行的。

（2）可移植性

本项目中的应用软件满足平滑移植，即应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流硬件平台的主流操作系统上。当硬件平台发生变更时，可不用重新购买相同功能的应用软件。

（3）易用性

应用软件应尽可能采用参数化、可配置的设计开发原则，保证在系统相关指标（如有效期）和业务流程、管理流程发生变化时，能够通过参数修改或程序配置灵活适应新的要求。有关软件执行的各种问题、消息和结果都应是易理解的。

（4）兼容性

本项目应用软件应保证不同时期提供的同类软、硬件能够兼容。当后期配置的软、硬件与前期配置的不兼容时，能够免费对前期软、硬件进行更新替换。对于后期的国产软件和系统具有兼容性。

（5）性能效率

要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块，应用系统可以处理由于业务功能和用户量不断增加而带来的压力，保证系统正常运行。在规定条件下，实现软件功能所需的响应时间和计算机资源（CPU、内存、磁盘空间和数据吞吐量）的使用程度。

（6）维护性

与进行指定的修改所需的努力有关的一组软件属性，既易分析性、可修改性、稳定性、可测试性。应用软件在运行维护过程中，如果出现了运行故障或者扩展新功能和性能，软件应具有可分析性和良好的扩展性，重新设计后的软件具备稳定性和可测试性。

（7）可靠性

在规定的一段时间和条件下，软件维持其性能水平有关的一组软件属性，具备成熟性、容错性、易恢复性。在满足一定条件的应用环境中，应用软件能够正常维持其工作的能力，在出现一些错误操作时，应用软件可以具有容错性，如果软件意外退出，重新启动后可以恢复最近的软件数据。

（8）安全性

为了防止意外或人为的破坏，本项目中的应用软件应具备有自身保护能力。

第三方软件选型原则

数据库软件

（1）支持大容量数据库存储；

（2）支持面向对象的设计；

（3）支持多媒体数据类型；

（4）响应时间快、数据单位时间吞吐量大；

（5）具有并行处理能力，支持多CPU模式的系统；

（6）提供数据的正确性和一致性保护，包括实体完整性、参照完整性、复杂的事务规则；

（7）安全保密机制完善，提供账户管理、用户权限、网络安全控制、数据约束；

（8）支持分布式应用，具有数据透明度与网络透明度；

（9）具有可移植性和可扩展性；

（10）具有较强的容错能力，有磁盘镜象处理功能。

操作系统软件

（1）采用开放的操作系统，同时具有较高的可靠性、容错能力，系统软件不易崩溃和破坏，具有良好的故障恢复能力；

（2）支持x86平台、国产CPU平台等多个平台硬件体系；

（3）具备良好的兼容性，对Oracle、DB2、达梦、人大金仓、神州通用、南大通用、虚谷等数据库有良好的应用适配；对WebSphere、WebLogic、东方通、金蝶、中创、普元等中间件产品有良好的应用适配；

（4）提供丰富的开发工具和完整的Linux开发环境，支持Java(包括OpenJDK/JVM、OracleJDK/JVM、IBMJDK/JVM)、Python、Perl、Shell脚本、Ruby、PHP等编程语言；

（5）操作系统软件应具备升级能力，支持远程和本地在线升级；

（6）操作系统应同时支持字符终端和中文图形界面。

软硬件配置清单

详见附件。

软硬件物理部署方案

主要软硬件设备物理部署图如下：

图 80主要软硬件部署图

改革事项落地方案

1. 建立审办分离和跨层级核查机制

将公安户政事项审批和办理分离，探索由群众提交的办事申请和相关材料，改为区县公安局受理审批，派出所核查反馈和业务办理，进一步精简证明材料，提高办事效率，减经基层负担，为群众提供高效服务。

2. 建立“云核验”网络核查模式

针对公安政务服务中需要民警现场核查检验的事项，探索运用线上实时监控、云视频等手段，机动车辆远程监销（对机动车报废进行监管）、户口迁入实际居住核查、出入境“云面签”等一批事项“全程网办”“不见面办”。

3. 建立公安电子证照多跨共享机制

探索建立公安电子证照共享机制，为全市政务服务、便民服务等领域提供公安电子证照共享服务，推动群众办事减免有关公安证照材料。同时，为公安网上及窗口办证办事提供证照跨部门调用、核验、共享存档等文撑，推动更多公安政务服务事项“免证办”“零材料办”。

4. 建立公安电子印章多跨调用机制

将公安机关用于政务服务的行政专用章（如派出所行政专用章、户籍行政专用章）电子化，建立配套工作机制，优化调整审核环节，推动跨层级、跨区域、跨部门审核调用，推动更多公安政务服务事项“全程网办”“全渝通办”“跨省通办”。

5. 建立交通路况信息实时共享机制。

全面收集整合城区交通路况、事故等信息，实时共享给市级有关部门，以及百度、高德等企业单位，让企业群众更加全面精准掌握交通实时路况，方便交通出行。

6. 建立政务服务全流程监督考核机制

建立健全线上受理登记、分类交办、跟踪督办、反馈评价、绩效考核、责任追究等全流程办事制度，开通公安政务服务线上反映窗口，为企业群众提供全天候咨询、投诉服务，全面提升公安政务服务质量。

落实信创要求的相关情况说明

信创作为国家重大的信息安全领域自主可控保障举措，为了响应国家及重庆市相关政策要求，本应用涉及的硬件、软件、云资源等根据中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中信创产品或国产产品进行选择。

本应用信创要求如下：

（1）硬件设备

签名服务器等相关设备采用国产产品。

（2）定制化及成品软件

本应用涉及的定制化软件均要求基于信创环境进行开发，能够基于信创环境部署，同时满足X86架构终端和信创终端访问需求。“法治·警快办”应用不涉及成品软件购买。

（2）云资源

将由政务云服务商根据中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中的信创产品提供的租用服务，包括计算资源、安全资源、数据库、操作系统等租用。

具体信创应用情况如下表所示：

| 序号 | 类别 | 具体建设内容 | 信创应用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |
| 1 | 服务器和计算机设备 | 图片智能分类一体机、图片智能审核一体机、非税支付能力签名服务器 | 选用国产产品。 |
| 2 | 网络设备 | 安全隔离交换一体机安全计算节点、安全隔离交换一体机系统、安全隔离交换一体机安全请求服务系统、安全隔离交换一体机安全数据交换系统等 | 选用国产产品。 |
| 二 | 定制化及成品软件 |  |  |
| 1 | 定制化软件 | 车驾管服务、户政管理服务、出入境管理服务、治安管理服务、公安电子证照共享服务能力组件等子系统。 | 定制化软件涉及的功能均基于信创环境进行开发，能够基于信创环境部署，同时满足X86架构终端和信创终端访问需求。 |
| 2 | 成品软件 | 不涉及。 |  |
| 三 | 云资源 |  |  |
| 1 | 计算、存储、数据库、操作系统等 | 向政务云平台租用的服务器、存储、数据库、操作系统等。 | 由政务云服务商采购中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中的信创产品提供的租用服务。 |
| 2 | 安全服务 | 向政务云平台租用云堡垒机、云主机加固服务、日志审计服务（云主机）等。 | 由政务云服务商采购的国产产品提供的租用服务。 |
| 3 | 密码服务 | 向政务云平台租用通道加解密服务、数据加解密服务、终端密码模块服务、签名验签服务、密钥管理服务等。 | 由政务云服务商采购的国产产品提供的租用服务。 |