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[bookmark: _Toc7360][bookmark: _Toc9359][bookmark: _Toc32419][bookmark: _Toc487037688][bookmark: _Toc519587933]富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目竞争性磋商公告  
	项目概况
“富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目”采购项目的潜在供应商应在“政采云平台”（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年9月8日15时00分（北京时间）前递交响应文件。


[bookmark: _Toc525207115][bookmark: _Toc525741688][bookmark: _Toc525049630]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.项目编号：WSZC2026-C3-00995-YNFY-0112          
[bookmark: _GoBack]2.项目名称：富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：81.00万元
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799]5.最高限价：60.00万元
6.采购需求：富宁县人民医院提标扩能建设项目施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（包括缺陷责任期内）的全过程监理服务（监理服务期具体为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整），包括但不限于工程项目的全部施工、竣工合格、验收移交、缺陷责任期满为止的全过程监理服务。建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务（包括对业主委托的工程质量检测单位检测方案、检测内容、检测费用的审核）。（具体详见第五章 项目需求）。
7.合同履行期限：730日历天（按采购人总体建设计划及施工合同约定工期执行）。
8.服务标准：严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《综合医院建筑设计标准》和国家现行工程建设强制性标准，符合国家、相关行业现行的有关规范及标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。
9.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc9382]二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；
1.2财务要求：供应商满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供申请文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明或证明材料。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
（1）提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税收缴纳凭证；新成立的供应商提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；
（2）提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社保资金缴纳凭证；新成立的供应商提供成立以来社保资金缴纳凭证或相关情况说明；
1.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（提供书面声明）。
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系不同的投标人，不得同时参与本项目的采购活动。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目采购活动。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（3）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），（信用记录查询由采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间后查询结果为准，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与本次采购活动）。
（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的投标（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（5）投标人不在不良行为记录公示期（记录期）、不在行政处罚影响期、无失信记录的，不违反公平竞争要求。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（6）投标人提供虚假材料的，一经查实，取消投标或中标资格，对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行严肃处罚。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，评审时小型和微型企业产品享受10%的价格扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。根据“《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化 部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）”规定的划分标准，本项目所属行业为其他未列明行业。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc26747][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]3.1资质要求：具备行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质 ，并在人员、设备等方面具备相应监理能力。
3.2项目总监理工程师要求：具备建设行政主管部门核发的国家注册监理工程师注册执业证书（专业：房屋建筑工程）且注册在本单位，施工期间非采购人同意不得更换，必须常驻施工现场，提供身份证、注册执业证书、劳动合同及社保证明（新成立的公司或入职不足1个月的人员暂未产生缴费记录的，须提供劳动合同 + 承诺函，承诺中标后依法按时缴纳社保）。
三、获取采购文件
时间：2026年8月28日起至2026年9月3日（北京时间，法定节假日除外），
地点：政采云平台线上获取（http：//www.zcygov.cn），（操作路径：登录“政采云平台”－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。
方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。
注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
 售价：0元。

四、响应文件提交
截止时间：2026年9月8日15时00分（北京时间）
递交地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。投标人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
递交方式：网上提交。
注：供应商无需到达开标地点，须在“政采云”平台远程解密、开标的要求，须在规定时间内完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作，若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其响应文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。请供应商提前熟悉“政采云”平台操作手册。任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。
五、开启
时间：2026年9月8日15时00分（北京时间）
地点：通过“政采云”平台在线提交（政采云平台（供应商无需到现场）。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
本次采购公告同时在“云南省政府采购网”、“政采云平台”上发布，供应商应在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息。因供应商未及时查看网站信息导致的一切不利后果由供应商自负。对其他网站或媒体转载的公告内容采购人和采购代理机构不承担任何责任。
七、其他补充事宜
（一）是否需要缴纳投标保证金：否
（二）开标方式：网上智能开标
1.该项目通过网上远程解密响应文件，供应商无需到现场参与响应文件解密环节。代理机构通过远程在线开标系统下达“网上解密”指令后，供应商应在规定的响应文件解密时间（下达远程解密命令后30分钟）内，使用对本项目响应文件进行加密的数字证书完成本单位所有响应文件解密操作。若未在规定的解密时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其响应文件未成功解密的响应视为无效。
2.本次招标采购的相关信息（含招标公告、变更公告、补遗公告、延期公告、终止公告、中标公告等）同时在“云南省政府采购网”发布，请各投标人在递交投标文件前随时查看，以获取最新信息，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习云南省政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 
汇信CA：0571-88350735；云南CA:4006727666
云南壹证通：4000040628；福建CA：0591-87760022
需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028。
4.获取电子采购文件：投标人使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子采购文件。投标人如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。
5.编制电子投标文件：投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
6.提交电子投标文件：投标人应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
7.在使用“政采云”平台时，请投标人自行配备有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络的环境下，并按“政采云”平台开标大厅中的提示完成投标文件的解密。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：富宁县人民医院
地    址：云南省文山州富宁县新华镇玉泉路45号 
联系人：林有新
联系方式：18087669603
[bookmark: _Toc14201][bookmark: _Toc4190][bookmark: _Toc12131][bookmark: _Toc26116]2.采购代理机构信息
名     称：云南方圆工程咨询有限公司
地　 　址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-25号商铺
联系方式：0876-8841989
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
项目联系人：赵春艳
电　　  话：0876-8841989

[bookmark: _Toc4231][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc5210]

[bookmark: _Toc31304]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc517963430][bookmark: _Toc4217]供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：富宁县人民医院
地  址：云南省文山州富宁县新华镇玉泉路45号
联系人：林有新
联系电话：18087669603

	2
	采购代理机构
	名称：云南方圆工程咨询有限公司
地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-25号商铺
联系人：赵春艳
联系方式：0876-8841989

	3
	项目编号
	 WSZC2026-C3-00995-YNFY-0112

	4
	项目名称
	富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	采购需求
	富宁县人民医院提标扩能建设项目施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（包括缺陷责任期内）的全过程监理服务（监理服务期具体为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整），包括但不限于工程项目的全部施工、竣工合格、验收移交、缺陷责任期满为止的全过程监理服务。建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务（包括对业主委托的工程质量检测单位检测方案、检测内容、检测费用的审核）。（具体详见第五章 项目需求）

	7
	合同履行期限
	730日历天（按采购人总体建设计划及施工合同约定工期执行）。

	8
	服务标准
	严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《综合医院建筑设计标准》和国家现行工程建设强制性标准，符合国家、相关行业现行的有关规范及标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。

	9
	供应商资质条件、能力和信誉
	符合 第一章 竞争性磋商公告“二、供应商的资格要求：”

	10
	是否接受联合体磋商
	☑ 不接受
□ 本项目接受联合体磋商

	11
	费用承担
	1.供应商准备和参加投标活动发生的费用自理； 
2.本项目委托代理服务费参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号文）计算后下浮30%收取8500.00元（大写：捌仟伍佰元整），由成交供应商在领取成交通知书一次性支付。

	12
	踏勘现场
	☑不统一组织，自行踏勘
□ 组织，组织集体踏勘。

	13
	磋商预备会
	☑ 不召开
□  召开，召开时间：        召开地点：        

	14
	申请人提出问题的截止时间
	磋商截止日前 5天

	15
	采购人书面                   澄清的时间
	磋商截止日前 5天

	16
	构成采购文件               的其他材料
	本项目补充通知、澄清文件、答疑文件等资料（若有）

	17
	供应商要求澄清     采购文件的截止时间
	磋商截止时间 5天前，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以网络形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间，以保证供应商有合理的时间修编响应文件。
磋商文件的澄清、修改和答疑等内容均应以网络形式明确的内容为准，并作为磋商文件的组成部分，采购人对本磋商文件的修改、澄清和答疑等内容与磋商文件具有同等法律效应。供应商在收到澄清、修改和答疑后自行登录“政采云平台”收取澄清、修改和答疑内容，无须回复。

	18
	磋商截止时间
	2026年9月8日15时00分（北京时间）

	19
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间
	供应商自行登录政采云平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	20
	供应商确认收到采购文件修改的时间
	供应商自行登录政采云平台获取修改，无须回复确认已收到该修改。

	21
	构成响应文件的其他材料
	采购单位或采购代理机构发出的答疑书、补遗书或通知等。

	22
	采购控制价
	预算金额：81.00万元
最高限价：60.00万元

	23
	磋商有效期
	90日历天

	24
	磋商保证金
	本项目不收取保证金；
根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件的相关要求，减免政府投资项目投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%。本项目不收取投标保证金，降幅率达100%。

	25
	财务状况的年份要求
	2023年至今任一年度

	26
	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近三年（2023年1月1日至今）

	27
	是否允许递交               备选磋商方案
	☑不允许    □ 允 许

	28
	签字或盖章要求
	按第六章竞争性磋商响应文件格式要求采用单位数字证书电子签章，在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	29
	竞争性磋商                   响应文件份数
	供应商应当在响应文件提交截止时间前将加密的响应文件上传至“政采云平台”。

	30
	装订要求
	/

	31
	递交竞争性磋商响应文件时间、地点
	时间：2026年9月8日15时00分以前
地点：通过“政采云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/） 进行网上递交。          
注：
1.供应商应按照本项目采购文件和“政采云平台”的要求编制、加密响应文件，供应商生成格式为*. jmbs格式加密标书后，需在提交截止时间前将加密的电子响应文件按“政采云”要求上传至政采云平台。未按要求在截止时间前完成电子响应文件上传的，视为自动放弃磋商。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。                                                           2.供应商在“政采云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。并于开标当日在系统上等待代理机构通知最后报价。

	32
	是否退还                       竞争性磋商响应文件
	☑否	□是

	33
	磋商时间和地点
	磋商时间：2026年9月8日15时00分（北京时间）
磋商地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

	34
	磋商程序
	（1）宣布磋商纪律。
（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的情况。
（3）宣布采购人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
（4）按照“政采云平台”自动提取所有供应商的顺序当众开标，由供应商对网上递交已加密的响应文件，进行网上（远程）解密，解密完成后，将供应商名称、标段名称、磋商报价、合同履行期限及其他内容记录在案。因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
（5）供应商代表（如需）、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
（6）通过资格评审和初步评审的供应商进入第二轮报价及承诺，磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商；公布供应商名称、磋商第二轮报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案；①.通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云平台”进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
②.供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政府采购云平台”要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
③.供应商在“政采云平台”完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。
（7）磋商结束。

	35
	磋商小组的组建
	磋商小组人数：3人及以上单数
磋商小组构成：由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
注：采购人委派代表参加磋商小组的，须向采购代理机构出具授权函。采购人代表不得担任组长。
评标专家确定方式：在云南省政府采购专家库（文山州分库）随机抽取。

	36
	评标办法
	综合评分法

	37
	是否授权磋商小组确定成交人
	□ 是
☑否，由磋商小组根据采购文件评审办法的相关规定推荐成交候选人，采购人根据相关规定确定成交人。

	38
	履约保证金
（具体是否缴纳签订合同时约定）
	履约保证金金额：成交价的5%，成交人不按规定提交履约保证金的视为放弃中标。
缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函。
履约保证金提交时间：合同签订前。
履约保证金退款时间：工程竣工经双方验收合格后退回。

	39
	需要补充的其他内容

	39.1
	报价说明
	（1）报价次数：本项目采用2轮报价
①.通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云平台”进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
②.供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政采云平台”要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
③.供应商在“政采云平台”完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。
（2）磋商报价方式：供应商应依据本磋商文件、服务要求及有关资料，根据供应商自身综合实力、现行市场价格自行测算出满足采购要求的投标报价，该投标报价须包含供应商人工费、运杂费、仓储费、利润、税金以及国家规定的各项费用。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。                                                            

	39.2
	知识产权
	磋商申请单位必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等规定做好保密工作，构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	39.3
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购全过程阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39.4
	政府采购政策功能（若有时提供）
	本项目不专门面向中小企业采购，评审时小型和微型企业产品享受10%的价格扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。根据“《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化 部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）”规定的划分标准。本项目所属行业为其他未列明行业。
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，其他未列明行业划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	39.5
	词语的定义
	①“采购人”系指获得资金或贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称业主。
②“供应商”“成交人”系指向采购人提交竞争性磋商响应文件的供应商。“供应商”的投标产品中标后，即为“成交人”。
③“招标代理机构”或“采购代理机构”系指依法备案，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。
④“服务”系指竞争性磋商文件规定的需成交人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。
⑤“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。
⑥“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。
⑦“企业法人”系指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。
⑧“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。
⑨“书面”表示有收到证明的书面通讯（如电报、传真、信函）。
⑩“天”系指日历天数。

	39.6
	其他未尽事宜
	本采购文件未尽事宜，按现行相关法律法规执行。

	40
	异常低价
	参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件，磋商小组在评审过程中，如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或者在设有最高投标限价的情况下，明显低于最高投标限价，且可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价审查程序。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商应在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。

	[bookmark: _Toc517963432][bookmark: _Toc27705]41
	其他说明
	因政采云平台流程设置问题，为避免供应商上传投标文件与系统评审流程不一致，请供应商上传商务技术文件时，务必同时上传报价文件。

	42
	付款方式
	合同签订项目动工，人员进场45天内付款30%，主体竣工付款30%，项目完工付款30%，监理与相关服务期届满14天内	10%。



1.总则
[bookmark: _bookmark14]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府采购管理暂行办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等法律法规的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商采购。
1.1.2采购人：详见“供应商须知前附表”；
1.1.3采购代理机构：详见“供应商须知前附表”；
1.1.4 项目名称：详见“供应商须知前附表”；
[bookmark: _bookmark15]1.1.5 项目地点：详见“供应商须知前附表”；
1.2 资金来源
1.2.1资金来源：详见“供应商须知前附表”；
1.3 采购需求、合同履行期限
1.3.1 合同履行期限：详见“供应商须知前附表”；
1.3.2采购需求：详见“供应商须知前附表”；
[bookmark: _bookmark17]1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉；
⑴资质条件：详见“供应商须知前附表”；
⑵财务状况及财务能力要求：详见“供应商须知前附表”；
⑶信誉要求：详见“供应商须知前附表”；
⑷其他要求：详见“供应商须知前附表”。
1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
⑴联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
⑵由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
⑶联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中磋商。
1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：
⑴与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；
⑵为本项目提供采购代理服务的；
⑶与本项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
⑷与本项目的代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
⑸与本项目的代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
⑹被责令停业的；
⑺被暂停或取消磋商资格的；
⑻财产被接管或冻结的；
⑼在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc529362113][bookmark: _Toc529362396]1.5费用承担
1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理； 
1.5.2本项目委托代理服务费为8500.00元，由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _bookmark20]1.7 语言文字
除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _bookmark21]1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _bookmark22]1.9 踏勘现场
1.9.1 本项目采购人不组织踏勘现场，供应商自行踏勘。
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _bookmark23]1.10 磋商预备会
不召开磋商预备会。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc21758]2.竞争性磋商文件
[bookmark: _bookmark25]2.1竞争性磋商文件的组成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）项目需求；
（6）竞争性磋商响应文件格式；
根据本章供应商须知前附表第15 条、供应商须知第17条对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark26]2.2 竞争性磋商文件的澄清
[bookmark: _bookmark27]2.2.1磋商截止时间：详见“供应商须知前附表”。
2.2.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在“供应商须知前附表”规定的时间前，使用CA数字证书登录“政采云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/)，在“询问”菜单提出，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.3供应商自行登录“政采云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3 竞争性磋商文件的修改
2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的修改，修改的内容作为磋商文件的组成部分。采购人、采购代理机构通过“政采云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）发出采购文件修改。所有获取了采购文件的潜在供应商登录“政采云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/）凭企业身份认证数字证书（CA）查看修改内容。
2.3.2修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.3.3采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
2.4 竞争性磋商文件的解释
采购文件最终解释权归采购人，所有解释均依据本采购文件及有关的法律法规；在评审时，若出现采购文件无明确说明和处理的情况时，由磋商小组讨论确定处理方案；磋商小组成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc653]3.竞争性磋商响应文件
[bookmark: _bookmark30]3.1竞争性磋商响应文件的组成
3.1.1竞争性磋商响应文件应包括下列内容：
[bookmark: _bookmark31]1.磋商函
2.磋商报价一览表
3.法定代表人身份证明书
4.授权委托书
5.资格审查资料
6.技术部分
7.供应商认为需要提交的其他资料或竞争性磋商文件要求提交的其他资料
8.中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业证明文件
3.2 磋商报价
[bookmark: _bookmark32]详见“供应商须知前附表”
3.3 磋商有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
[bookmark: _bookmark33]3.4 磋商保证金
[bookmark: _bookmark34]本项目不收取保证金
3.5 资格审查资料
具体要求详见供应商须知前附表； 
3.6 备选磋商方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。允许供应商递交备选磋商方案的，只有成交单位所递交的备选磋商方案方可予以考虑。磋商小组认为成交单位的备选磋商方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的磋商方案的，采购人可以接受该备选磋商方案。
[bookmark: _bookmark36]3.7 竞争性磋商响应文件的编制
[bookmark: _bookmark37]3.7.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；
3.7.2如响应文件提交的电子标书不满足采购文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理； 
3.7.3响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
3.7.4供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 
3.7.5使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见“政采云平台”相应模块； 
3.7.6为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
[bookmark: _Toc28281]4.磋商响应文件的提交
[bookmark: _bookmark38]4.1 竞争性磋商响应文件的递交
[bookmark: _bookmark40]4.1.1在“供应商须知前附表” 18项规定的磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件。
4.1.2供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：详见“供应商须知前附表”。
4.1.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。
4.1.4供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，按照本项目采购文件和“政采云平台”的要求编制、加密响应文件，并在响应文件提交截止时间前上传至“政采云平台”，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
4.2竞争性磋商申请文件的修改与撤回
[bookmark: _bookmark42]4.2.1本章第4.1.1款规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。
4.2.2修改的响应文件应按照电子响应文件编制规定进行编制、密封、标记和递交。
[bookmark: _Toc2141]5.磋商
5.1磋商时间和地点
采购人在磋商须知前附表18项规定的磋商截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点参加公开磋商。
[bookmark: _bookmark43]5.2 磋商程序
采购人在本章第4.2.1项规定的磋商截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加网上开标。
5.2磋商程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布磋商纪律。
（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的情况。
（3）宣布采购人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
（4）按照“政采云平台”自动提取所有供应商的顺序当众开标，由供应商对网上递交已加密的响应文件，进行网上（远程）解密，解密完成后，将供应商名称、标段名称、磋商报价、合同履行期限及其他内容记录在案。因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
（5）供应商代表（如需）、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。
（6）通过资格评审和初步评审的供应商进入第二轮报价及承诺，磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商；公布供应商名称、磋商第二轮报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案；
①.通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云平台”进行二次报价，提交最终（第二次）报价。
②.供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政府采购云平台”要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。
③.供应商在“政采云平台”完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。
（7）磋商结束。
[bookmark: _Toc12139]6.磋商与评审
[bookmark: _bookmark45]6.1 磋商小组
6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人和评审专家共3人以上单数组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
⑴采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
⑵项目主管部门或者行政监督部门的人员；
⑶与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；
⑷曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _bookmark46]6.2 磋商原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _bookmark47]6.3 评标
磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性磋商响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
[bookmark: _Toc29445]7.成交结果
[bookmark: _bookmark49]7.1成交供应商的确定
7.1.1 除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交单位外，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人自行确定成交单位，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
7.1.2 成交候选人不能作为成交单位的情形：
（1）成交候选人放弃成交的；
（2）因不可抗力不能履行合同的；
（3）成交候选人公示期满后，在采购人规定的时限内，不能到场商签合同的；
（4）被查实存在影响成交结果的违法行为等情形的；
（5）其他不符合成交条件情形的。
[bookmark: _bookmark50]成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推；或重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。
7.2 成交通知
成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构在云南省政府采购网等媒体上公告，采购人或采购代理机构以书面形式向成交人发出成交通知书。
7.3 履约保证金
[bookmark: _bookmark52]7.3.1在签订合同前，成交单位应按“供应商须知前附表”规定的向采购人提交履约保证金（如有）。
7.3.2成交单位不能按本章第7.3.1项要求提交担保的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交单位还应当予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 采购人和成交单位应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交单位的竞争性磋商响应文件订立书面合同。成交单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成损失的，成交单位还应当予以赔偿。
7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交单位造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc31001]8.重新磋商和不再磋商
[bookmark: _bookmark54]8.1 重新磋商
[bookmark: _bookmark55]8.1.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
①因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
③除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
④磋商截止时间止，供应商少于3个的；
⑤经磋商小组评审后否决所有磋商。
8.1.2采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
8.2 不再磋商
重新磋商后供应商仍少于3个或者所有磋商被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行磋商。
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _Toc17066]9.纪律和监督
[bookmark: _bookmark57][bookmark: _bookmark62]9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _bookmark58]9.2对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
[bookmark: _bookmark59]9.3对磋商小组成员的纪律要求
9.3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
9.3.2磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
9.3.3在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.3.4磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
9.3.5评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
9.3.6磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
9.3.7磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
9.4参与评审活动的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交单位的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _bookmark61]9.5质疑和投诉
9.5.1质疑提出与答复
⑴供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
⑵提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
⑶供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
⑷供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
⑸供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
⑹采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.5.2投诉提出与投诉处理
⑴质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的部门提起投诉。
⑵投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④事实依据；
⑤法律依据；
⑥提起投诉的日期。
⑶投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
⑷投诉人提起投诉应当符合下列条件：
①提起投诉前已依法进行质疑；
②投诉书内容符合本办法的规定；
③在投诉有效期限内提起投诉；
④同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤财政部规定的其他条件。
⑸供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
⑹投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
①捏造事实；
②提供虚假材料；
③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
⑺财政部门收到投诉书后，按照《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定处理。
9.5.3质疑函和投诉书应当使用中文。
[bookmark: _Toc10045]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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	[bookmark: _Toc14749][bookmark: _Toc530733564][bookmark: _Toc525207134]条款号
	评审因素
	评审标准

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；

	
	
	财务要求
	供应商满足下列任一要求：①提供2023年至今任意一年经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供申请文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；④投标人为自然人的提供承诺函（格式自拟）；

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明或证明材料。

	
	
	

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的税收缴纳凭证；新成立的供应商提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；
（2）提供缴费所属时间在2026年1月至本项目响应文件提交截止时间前任意1个月的社保资金缴纳凭证；新成立的供应商提供成立以来社保资金缴纳凭证或相关情况说明；

	
	
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
	重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（提供书面声明）。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系不同的投标人，不得同时参与本项目的采购活动。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参与本项目采购活动。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（3）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），（信用记录查询由采购人或采购代理机构在提交响应文件截止时间后查询结果为准，若供应商弄虚作假一经核实拒绝其参与本次采购活动）。
（4）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的投标（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（5）投标人不在不良行为记录公示期（记录期）、不在行政处罚影响期、无失信记录的，不违反公平竞争要求。（提供承诺函加盖供应商电子公章）
（6）投标人提供虚假材料的，一经查实，取消投标或中标资格，对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律法规进行严肃处罚。（提供承诺函加盖供应商电子公章）

	
	
	资质要求
	具备行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质 ，并在人员、设备等方面具备相应监理能力。

	
	
	总监理工程师要求
	具备建设行政主管部门核发的国家注册监理工程师注册执业证书（专业：房屋建筑工程）且注册在本单位，施工期间非采购人同意不得更换，必须常驻施工现场，提供身份证、注册执业证书、劳动合同及社保证明（新成立的公司或入职不足1个月的人员暂未产生缴费记录的，须提供劳动合同 + 承诺函，承诺中标后依法按时缴纳社保）。

	上述评审标准，供应商须全部满足，否则视为不合格的供应商，不得进入符合性评审、技术部分评审和磋商报价。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	
符
合
性
评
审
标
准
	报价
	完整且只有一个有效报价；

	
	
	磋商响应文件格式
	磋商响应文件按规定的格式填写，无内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

	
	
	磋商响应文件电子签章、签字
	磋商响应文件按规定电子签章、签字；

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知前附表”第7款规定

	
	
	服务标准
	符合第二章“供应商须知前附表”第8款规定

	
	
	其他无效情形
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	上述符合性评审标准通过者，才能进入最终报价和综合评分。

	条款号
	评分标准

	三
	综合评分
（100分）
	（一）最终报价评分（满分20分）

	
	
	（二）对项目的理解、需求分析、需求响应（满分10分）

	
	
	（三）项目目标控制的监理措施（满分20分）

	
	
	（4） 项目监理组织措施（满分16分）

	
	
	（5） 服务质量承诺及保证措施（满分14分）

	
	
	（6） 保密措施及承诺（满分10分）

	
	
	（7） 监理辅助设施及设备（满分5分）

	
	
	（八）业绩（满分5分）

	四
	报价部分
	

最终报价评分（满分20分）
	最后磋商报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的报价为磋商基准价，满足磋商基准价得满分；其他供应商的报价得分按照下列公式计算：
最后磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
注：对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，须提供《中小企业声明函》。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条“（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。”供应商对其提供的证明材料或书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。
监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

	五
	技术部分
	对项目的理解、需求分析、需求响应
（满分10分）
	第一个档次：充分理解项目定位与目标，需求分析全面深入，需求响应积极高效，得10分；
第二个档次：基本掌握项目内容，基本完成需求分析，能够正常响应需求，得7分；
第三个档次：项目认知不足，需求分析深度欠缺，需求响应主动性、准确性不足，得3分。

	
	
	项目目标控制的监理措施（满分20分）
	第一个档次：质量控制监理措施完整详实、管控体系全面；进度控制监理措施节点清晰、划分精细、管控方案完善；造价监理措施完整全面、管控细则严谨；安全生产、环境保护和文明施工监理措施全覆盖、无短板；合同与信息管理监理措施科学合理、体系完整；组织协调监理措施完备、流程清晰、权责分明；项目合理化建议贴合项目实际、科学精准、内容详实、可落地性强，各项措施均优于常规完整要求，全面满足项目监理高标准管控需求，得20分；
第二个档次：质量控制监理措施完整，进度控制监理措施节点明确且详细，造价监理措施完整，安全生产、环境保护和文明施工监理措施完整，合同与信息管理监理措施合理完整，组织协调的监理措施完整，针对项目合理化建议合理明确且详细,得15分；
第三个档次：质量控制监理措施存在缺漏，进度控制监理措施节点明确但不详细，造价监理措施存在缺漏，安全生产、环境保护和文明施工监理措施存在缺漏，合同与信息管理监理措施合理存在缺漏，组织协调的监理措施存在缺漏，针对项目合理化建议合理明确但不详细，得10分；
第四个档次：质量控制监理措施不完整，进度控制监理措施节点不明确，造价监理措施不完整，安全生产、环境保护和文明施工监理措施不完整，合同与信息管理监理措施合理不完整，组织协调的监理措施不完整，针对项目合理化建议合理不明确，得5分；

	
	
	项目监理组织措施（满分16分）
	第一个档次：项目监理组织措施适配性、合理性极强，完全贴合本项目建设特点及管理需求；监理人员专业配套、年龄结构、技术职称配置科学合理、搭配均衡，完全满足全过程监理工作开展要求；监理机构岗位分工科学细致、全覆盖无空缺，岗位职责划分清晰、权责闭环、分工明确，组织体系完善合理，得16分；
第二个档次：项目监理组织措施适配性、合理性良好，符合本项目需求；监理人员专业配套、年龄结构、技术职称配置完整、合理；监理机构岗位分工清晰，岗位职责明确、完整，可满足项目监理管理需要，得12分；
第三个档次：项目监理组织措施整体适配、基本合理，但局部存在缺漏与不足；监理人员专业配套、年龄结构、技术职称配置存在部分不合理、缺漏问题；监理机构岗位分工、职责划分存在部分模糊、缺漏之处，完整性不足，得8分；
第四个档次：项目监理组织措施适配性、合理性较差，难以满足本项目管理需求；监理人员专业配套、年龄结构、技术职称配置不合理、不完整，人员配置存在明显短板；监理机构岗位分工混乱、岗位职责不明确，整体体系不完整，无法有效支撑监理工作；得4分。

	
	
	

服务质量承诺及保证措施
（满分14分）
	包括但不限于：（1）针对项目的质量控制体系；（2）质量保证措施；（3）风险管控与安全防范措施；（4）违约责任及承诺等。
第一个档次：质量体系完善规范，质保、风控安全措施详实针对性强，违约权责清晰、承诺标准高，全方位保障项目优质履约，得14分；
第二个档次：具备完整的质量体系与管控、安全保障措施，违约承诺齐全，满足项目要求，但细节细化与专项针对性稍有不足，得11分；
第三个档次：基本搭建质量管控与安全风控框架，有基础履约承诺，内容无缺失，但措施笼统通用，落地性与约束力一般，得8分；
第四个档次：质量体系不完善，风控、安全保障措施缺失或空洞，违约及服务承诺残缺，无法保障项目服务质量，得4分。

	
	
	保密措施及承诺
（满分10分）
	包含但不限于：（1）针对项目的保密制度体系建设；（2）预防措施及方法（事前、事中、事后）；（3）违约责任及承诺等。
第一个档次：保密体系健全规范，事前事中事后全流程防控措施详实精准，违约追责与保密承诺严谨完善、落地性强，得10分；
第二个档次：具备基础保密制度、防控措施及履约承诺，内容完整合规，但措施较常规，专项针对性一般，得7分；
第三个档次：保密体系不完善，全流程防控措施空洞缺失，保密承诺及违约责任模糊，项目信息安全保障差，得3分。

	
	
	监理辅助设施及设备（满分5分）
	第一个档次：监理辅助设施及设备配置完整、齐全，能够有效支撑项目顺利开展的得5分；
第二个档次：监理辅助设施及设备配置完整但存在缺漏，能够支撑项目开展的得3分；
第三个档次：监理辅助设施及设备配置不完整，无法支撑项目开展的得1分；

	
	
	业绩（满分5分）
	每提供一个类似业绩得1分，满分5分；提供合同协议书或中标通知书或工程接收证书(工程竣工验收证书)或竣工验收等证明材料，上述证明材料中须体现类似业绩内容及规模，否则不予认可。

	六
	定标说明
	1.经磋商小组经过评审通过初审的供应商，由磋商小组采用综合评分法对供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评分。
2.磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交候选人。如出现供应商综合评分得分相同的，按供应商的最低投标报价由低到高顺序推荐成交候选人，如出现供应商的最低投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序推荐成交候选人。


[bookmark: _Toc86124094][bookmark: _Toc337822266][bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc457317847][bookmark: _Toc457310273][bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc422271228][bookmark: _Toc9143][bookmark: _Toc1692][bookmark: _Toc379789648][bookmark: _Toc19424][bookmark: _Toc16919][bookmark: _Toc517963435][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc530733567]1. 评审方法
[bookmark: _Toc379789649]磋商小组根据磋商文件的规定及要求对供应商的磋商响应文件，进行资格性和符合性评审，在全部满足磋商文件资格性和符合性评审要求，质量和服务后，由磋商小组采用综合评分法对各供应商的磋商响应文件进行综合评分。
[bookmark: _Toc2457][bookmark: _Toc457317848][bookmark: _Toc457310274][bookmark: _Toc422271229][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc13905][bookmark: _Toc8671]综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
1. 初步评审标准
1.1 资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；见“评审办法前附表”。
1.2 [bookmark: _Toc6848][bookmark: _Toc457317849][bookmark: _Toc457310275][bookmark: _Toc23394][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc426031644]符合性评审标准：依据磋商文件的规定对磋商响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应；见“评审办法前附表”。
2. 综合评分标准
见“评审办法前附表”。
3.  评审程序
4.1 初步评审
4.1.1磋商小组依据本章第一项、第二项规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与磋商。
4.1.2供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：
（1） 串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2） 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
4.1.3 磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1） 报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3） 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4） 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，经供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。
4.2 磋商、比较与评价
4.2.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。
4.2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。
4.2.3为有助于对磋商响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在现场进行。
4.2.4磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
4.2.5供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。
4.2.6磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
4.3 评审结果
   磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交候选人。如出现供应商综合评分得分相同的，按供应商的最低投标报价由低到高顺序推荐成交候选人，如出现供应商的最低投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。
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建设工程监理合同
（示范文本）





  住房和城乡建设部
                                                          制定
   国家工商行政管理总局

 


第一部分  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：                                        ；
2. 工程地点：                                        ；
3. 工程规模：                                        ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：                            （¥        ）。
包括：
1. 监理酬金：                                 。
2. 相关服务酬金：                            。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：                           。
（2）设计阶段服务酬金：                           。
（3）保修阶段服务酬金：                           。
（4）其他相关服务酬金：                           。
六、期限
1. 监理期限：
自       年   月   日始，至       年   月   日止。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。
（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。
委托人：   （盖章）        监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                    邮政编码：                  
法定代表人或其授权       法定代表人或其授权
的代理人：（签字）        的代理人：（签字）          
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                         账号：                         
电话：                         电话：                       
传真：                         传真：                       
电子邮箱：                    电子邮箱：                  
第二部分  通用条件

1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第三部分  专用条件

1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：                                  
                                                  。
2.1.2 监理工作内容还包括：                     
                                                  。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：                          
                                                  。
2.2.2 相关服务依据包括：                              。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：                      。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：                     
                                                  。
在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                                                           。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：                                 
                                                                     
                                                  。
 2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                                        。
监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复
委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为：       ，比例为：      ，汇率为：      。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款
	本合同签订后7天内
	
	

	第二次付款
	
	
	

	第三次付款
	
	
	

	……
	
	
	

	最后付款
	监理与相关服务期届满14天内
	
	


 
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：                               。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：
（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。
（2）向        人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为       %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：                         。
监理人申明的保密事项和期限：                         。
第三方申明的保密事项和期限：                         。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：
                                                     
                                                   。
9. 补充条款
                                                     
                                                   。
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                                        
                                              。
A-2 设计阶段：                                
                                              。
A-3 保修阶段：                                                      
                                              。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：   
                                              。


附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	 
	 
	

	2. 生活用房
	
	
	

	3. 试验用房
	
	
	

	4. 样品用房
	
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
	



B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	


B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	






第五章 项目需求
一、项目概况
1.建设地点：云南省文山州富宁县人民医院院内
2.建设规模及内容：总建筑面积19443.18平方米，建设住院楼业务用房、辅助设施及设备，其中3#住院综合楼地上9层，消防水泵房柴油发电机房地上一层地下一层。
3.采购需求：富宁县人民医院提标扩能建设项目施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（包括缺陷责任期内）的全过程监理服务（监理服务期具体为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整），包括但不限于工程项目的全部施工、竣工合格、验收移交、缺陷责任期满为止的全过程监理服务。建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务（包括对业主委托的工程质量检测单位检测方案、检测内容、检测费用的审核）。
4.服务标准：严格执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《综合医院建筑设计标准》和国家现行工程建设强制性标准，符合国家、相关行业现行的有关规范及标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。
5.合同履行期限：730日历天（按采购人总体建设计划及施工合同约定工期执行）。
二、监理服务范围及内容
1.服务范围：
富宁县人民医院提标扩能建设项目施工图范围内全部工程全过程监理，包含但不限于：
1.1  9层住院楼土建、主体、二次结构、内外装饰、屋面工程；
1.2  机电安装：给排水、电气、消防、通风空调、医用专项管线、智能化预留预埋；
1.3  地下消防水池、泵房配套构筑物；
1.4  室外工程：室外管网、道路、围墙、绿化、附属用房、场地硬化等；
1.5  图纸变更、签证、零星工程、专项分包工程、设备安装配合、竣工验收、移交、缺陷责任期保修监理全过程服务。
2.工作内容
2.1 施工准备阶段：图纸会审、施工组织设计 / 专项方案审核、开工条件核查、施工单位资质、人员、设备、材料进场审查；
2.2 施工阶段：质量控制、进度控制、投资控制、安全生产文明施工监理、合同管理、信息管理、协调参建各方关系；
2.3 关键工序、隐蔽工程、危大工程旁站监理，消防、医用专项工程重点管控；
2.4 变更签证审核、工程量复核、工程款支付审核；
2.5 竣工验收阶段：分部分项验收、预验收、竣工验收备案配合；
2.6 缺陷责任期阶段：定期巡查、质量缺陷整改监理、保修回访、收尾资料完善。
三、服务工作要求
1.对深基坑、模板支撑、脚手架、起重机械、消防专项工程等危大工程实行专项审查 + 全过程旁站；
2.建立每日巡查、每周例会、每月监理月报制度，及时上报质量、安全、进度问题；
3.严格管控材料设备进场验收，杜绝不合格材料用于工程；
4.配合卫健、住建、消防等主管部门检查、验收、专项督导工作；
5.监理资料同步收集、真实完整，竣工后完整移交全套监理档案资料。
三、监理人员要求
拟投入项目团队人员全部落实到位，项目施工准备阶段及项目施工过程中能及时响应采购人现场服务及其他要求，保证项目顺利完工及完成验收工作。
四、监理机构应向采购人提供的信息和文件
（一）定期的信息文件 ─ 监理月报
监理月报的主要内容：
1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。
2.大事记。
3.工程进度与形象面貌。
4.资金到位和使用情况。
5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。
6.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。
7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。
8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、 工程需要解决的问题和其他事项。
9.施工情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。
10.安全和环境保护。
11.进度款支付情况。
12.工程进展图片。
（二）不定期的监理工作报告
1.关于工程优化设计、工程变更的建议。
2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。
3.工程进度预测分析报告。
（三） 日常监理文件
1.监理日记及施工大事记。
2.施工计划批复文件。
3.施工措施批复文件。
4.施工进度调整批复文件。
5.进度款支付确认文件。
6.索赔受理、调查及处理文件。
7.监理协调会议纪要文件。
8.其他监理业务往来文件。
[bookmark: _Toc10806]
第六章 竞争性磋商响应文件

[bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc11652_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24654][bookmark: _Toc589][bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc7757_WPSOffice_Level1]        （项目名称） （标项  ）    



[bookmark: _Toc13457][bookmark: _Toc1171_WPSOffice_Level2]竞争性磋商响应文件


项目编号：



供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （盖章或签字）

[bookmark: _Toc531966063][bookmark: _Toc13299][bookmark: _Toc525741713][bookmark: _Toc536534332][bookmark: _Toc536534062]年 	月 	日
目        录
1.磋商函
2.磋商报价一览表
3.法定代表人身份证明书
4.授权委托书
5.资格审查资料
6.技术部分
7.供应商认为需要提交的其他资料或竞争性磋商文件要求提交的其他资料
8.中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业证明文件

1、 [bookmark: _Toc11914][bookmark: _Toc377657823][bookmark: _Toc470531294][bookmark: _Toc377657518][bookmark: _Toc377657302][bookmark: _Toc536534333][bookmark: _Toc201460598][bookmark: _Toc531966064][bookmark: _Toc536534063][bookmark: _Toc377657375][bookmark: _Toc377657104][bookmark: _Toc377658032][bookmark: _Toc377657234][bookmark: _Toc29136]
磋商函
[bookmark: _Toc531966065]致：采购人名称
根据贵方项目编号为（项目编号）的（项目名称 ）的《竞争性磋商文件》，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究《竞争性磋商文件》的投标须知、合同条款、基础资料及其他有关文件资料后提交本项目响应文件。
在此，我公司郑重承诺：
1.我方愿意以￥           元（大写：人民币         ）作为我公司的首轮磋商报价（以最终磋商报价为准），保证按竞争性磋商文件的规定和响应文件的承诺，完成富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目工作。
2.我方承诺我们的磋商报价为我公司完成本项目的真实报价。
3.合同履行期限：                                              。
4.服务要求：                                                  。
5.我方已详细阅读《竞争性磋商文件》，包括修改文件（如有时）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6.本投标有效期为自开标日起      个日历天，我方同意所提交的响应文件在《竞争性磋商文件》的《投标须知前附表》中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7.如我方响应文件被接受，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方将保证忠实地执行双方所签订的采购合同，保证在合同履行期限内严格按照响应文件及采购人的需求，完成富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目工作。
8.                                      （其他补充说明）。
与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                               帐    号：                
开户名称：                        开户银行：                    
供应商（盖单位公章）：                                      
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                      
日期：     年    月    日
说明：★1. 未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
       2.本磋商函内容不得擅自修改。

富宁县人民医院提标扩能项目监理服务采购项目                      竞争性磋商文件
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[bookmark: _Toc31394][bookmark: _Toc16354]二、磋商报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	内容

	1
	磋商报价（元）
	大写：

	
	
	小写：

	2
	合同履行期限
	

	3
	服务标准
	

	4
	备注
	

	
供应商（盖单位章）：                                                
法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：                                    
日  期：        年      月      日


[bookmark: _Toc531966067][bookmark: _Toc470531298][bookmark: _Toc32673]

[bookmark: _Toc12989]三、法定代表人身份证明书
供应商名称：                             
单位性质：                                
地    址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：            性别：          年龄：        职务：        
系   （供应商全称）  的法定代表人。
特此证明。
[bookmark: _Toc8167]附：法定代表人身份证明
	[bookmark: _Toc12398]法定代表人身份证复印件



                            供应商（全称）：         （盖单位章） 
[bookmark: _Toc236827508][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc531966068][bookmark: _Toc3432][bookmark: _Toc470531299]                                                    年       月       日           


[bookmark: _Toc15156]四、授权委托书
本人  （姓名）  系 （供应商全称） 的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
[bookmark: _Toc22652]附：被授权人身份证明
	委托代理人身份证复印件



供应商（全称）：          （盖单位章）            
                                     法定代表人：              （签名）            
                                     身份证号码：                                     
                                     委托代理人：                （签名）          
                                      身份证号码：                                      
      年     月     日
[bookmark: _Toc470531300][bookmark: _Toc531966069]

[bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc12232][bookmark: _Toc470531312][bookmark: _Toc31580]五、资格审查资料
[bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc531966072][bookmark: _Toc234382978][bookmark: _Toc3600][bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc536534341][bookmark: _Toc536534071][bookmark: _Toc28966][bookmark: _Toc14766]（一）供应商基本情况表
	[bookmark: _Toc301186278]供应商名称：
	

	统一社会信用代码：
	

	法定代表人姓名：
	

	开户银行：
	
	账号：
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期： 
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	其他说明：
	


[bookmark: _Toc234382979]注：本表后应附供应商有效的营业执照复印件并加盖供应商公章。

供应商（盖单位章）：                                                
法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：                               
日  期：        年      月      日
[bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc15718]

（二）资格审查资料
（供应商根据“第三章 评审办法  评审办法前附表 资格性评审标准”要求的内容自行提供，格式自拟）



[bookmark: _Toc6092]六、技术部分

注：供应商按照竞争性磋商文件的内容及评审办法的要求自行编制，格式自拟。 









[bookmark: _Toc15932]







七、供应商认为需要提交的其他资料或竞争性磋商文件要求提交的其他资料

（格式及内容由供应商自拟）



8、 [bookmark: _Toc32616][bookmark: _Hlk512677492][bookmark: _Toc10731][bookmark: _Toc25602][bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc531966079][bookmark: _Toc234382990]中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业证明文件
[bookmark: _Toc6367]《中小企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于 （磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于 （磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              企业名称（盖章）： 
   日期：                


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。



[bookmark: _Toc23964]

[bookmark: _Toc38876424][bookmark: _Toc1588][bookmark: _Toc21863]《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：                 （单位公章）
日期：       年    月    日
注：
1.若为符合政策规定条件的残疾人福利性单位需填写本声明函；
2.不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写；
3.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc24310]监狱企业证明
（根据供应商自身情况如实提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。




单位名称：                 （单位公章）
法定代表人：             （签名或签章）
日期：       年    月    日
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