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第一章 竞争性磋商公告
	[bookmark: _Toc185540023][bookmark: _Toc171930040][bookmark: _Toc185539565][bookmark: _Toc183075141][bookmark: _Toc209516062]项目概况
石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并在2026年08月24 日14时30分（北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
1.1项目编号：HHZC2026-C2-01800-YYXM-0037
1.2项目名称：石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目
1.3采购方式：竞争性磋商
1.4预算金额：800000.00元。
[bookmark: _Hlk62120373]1.5最高限价：799299.37元。
1.6采购需求：1.新建产业路1200米，宽3.5米；2.新建排水沟1200米；3.护坡680立方米。具体内容及各部分技术需求参数详见第五章“采购需求”及工程量清单所包括内容。
1.7合同履行期限：60日历天。
1.8质量要求：符合国家、行业及地方现行施工质量验收规范标准，竣工验收一次性验收合格。
1.9本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc5728]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件。
[bookmark: _Hlk46053837]1.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： 
①提供2024或者2025任意年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码。
1.3供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年7月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；
B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年7月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
1.4供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。
1.5供应商“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目(中小企业所属行业类型为建筑业；满足条件的供应商须按要求提供承接工程的《中小企业声明函》)。
[bookmark: _Hlk57980145][bookmark: _Hlk57980177]3.本项目的特定资格要求：
3.1 资质要求：具备有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，且具备有效的安全生产许可证（证书在有效期内）。
3.2项目经理要求：拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（证书在有效期内）且不得担任其他在建项目的项目经理。
[bookmark: _Toc24324]3.3信誉要求：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号）的相关要求，采购人或采购代理机构在响应文件递交的截止时间后将对供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，供应商如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或严重失信主体名单查询）、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其响应文件按废标处理。
[bookmark: _Toc4917]3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）。
[bookmark: _Toc21748]3.5 若为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目（提供承诺书）。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc15097][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]时间：凡有意参加者，请于2026年08月11日06时00分至2026年08月18日23时59分（北京时间，下同），登录政采云平台（https://www.zcygov.cn），凭企业数字证书（CA）在网上获取电子采购文件及其他采购资料，此为获取采购文件的唯一途径。
地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等由供应商自行承担。有意参加磋商的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），数字证书（CA）申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyncszb.html。
（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标，代理机构不予处理。
（2）云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。
售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月24日14时30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc12778][bookmark: _Toc35393633]地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至政采云平台，供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在政采云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商无需到达开启地点，须在政采云平台进行远程解密电子版响应文件。
五、开启
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]时间：2026年08月24日14时30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc26459]地点：通过“政采云”平台在线提交（政采云平台https://www.zcygov.cn/）。
注：①若供应商熟悉“政采云”相关投标程序，不到现场参加投标的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑） 功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。
②到现场参与投标的供应商，建议于响应文件提交截止时间前携带编制响应文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参与投标。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc29295][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]七、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳磋商保证金：是
其他：
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。
（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。
（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。
（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。
（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
八、联系方式
[bookmark: _Toc23784]凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]8.1采购人信息
名    称：石屏县坝心镇人民政府
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc31415][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807]地   址：石屏县坝心镇坝心街正南方向160米
联系方式：李文峰 0873-4912025
8.2采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc35393808]名    称：云南银源项目管理咨询有限公司    
地　　址：蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢
联系方式：17874369019、15887706212
8.3项目联系方式
项目联系人：唐雄、冯琦        
电　　 话：17874369019、15887706212


[bookmark: _Toc427306785][bookmark: _Toc58081260][bookmark: _Toc427339166][bookmark: _Toc30867]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc86124039][bookmark: _Toc373844095][bookmark: _Toc8300780][bookmark: _Toc427339167][bookmark: _Toc58081261][bookmark: _Toc373844162][bookmark: _Toc427306786][bookmark: _Toc28150][bookmark: _Toc348011922]一、供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	石屏县坝心镇人民政府

	
	采购代理机构
	云南银源项目管理咨询有限公司

	
	项目名称
	石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目

	
	项目编号
	HHZC2026-C2-01800-YYXM-0037

	2
	资金来源
	中央财政常态化帮扶资金

	[bookmark: _Hlk57797660]3.1
	预算金额
	见竞争性磋商公告1.4

	3.2
	最高限价
	见竞争性磋商公告1.5

	3.3
	[bookmark: _Hlk57797975]采购需求
	见竞争性磋商公告1.6

	3.4
	合同履行期限
	见竞争性磋商公告1.7

	3.5
	质量要求
	见竞争性磋商公告1.8

	4.1
	供应商资格要求
	见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”

	4.2
	是否接受联合体参加磋商
	本次磋商不接受联合体

	9.1
	磋商文件的澄清或者修改
	提交首次响应文件截止之日前

	12.3
	[bookmark: _Hlk57798066]磋商报价方式
	1.供应商须严格按照采购人提供的工程量清单内容、格式及要求填报各项目综合单价，包含完成全部工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、其他项目费、增值税等一切相关费用，采购人不另行支付任何其他费用。
合同约定优惠率=（第一轮报价-第二轮报价（最后报价））/第一轮报价，即合同约定优惠率。
2.工程量清单计价按照国家、行业现行文件规定执行。
3.本项目设有二次报价，通过初步评审的供应商所进行的二次报价为最终报价。二次报价为线上填报（在系统上等待采购代理机构通知最后报价），无需到现场参加磋商会议。

	12.4
	最高限价
	[bookmark: OLE_LINK7]最高磋商限价：799299.37元。
注：1.磋商时若供应商的磋商报价超出采购人发布的最高磋商限价，作否决投标处理。
2.供应商应结合自身情况和项目实际情况，充分考虑建设期间内可能发生的各种风险因素自主报价，报价应包括完成须知和合同条款上所列采购工程范围所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、其他项目费和增值税等。各供应商应结合项目现场踏勘情况、自身经营管理能力、企业定额、市场价格行情及风险承受水平自主测算、合理报价。供应商所填报的单价应为综合单价，结算时，不得以任何理由调整价格，如若存在漏报项，视为已包含在其他已报价项目中，其市场风险由供应商承担。

	13.1
	有效期
	从递交磋商响应文件截止之日起90日历天

	14.2
	签字或盖章要求
	按照响应文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。

	14.4
	成交后提供的纸质响应文件份数
	成交人签订合同前须提供纸质版响应文件正本一份、副本二份，响应文件副本可为正本的完全复印件，封面应分别清楚地标记“正本”或“副本”字样。
电子版一份（介质为U盘，电子文件须为：①全套word版响应文件；②盖章签字后的响应文件正本扫描件，格式为PDF格式）。
纸质版响应文件须与电子版响应文件一致。

	17.1
	递交磋商响应文件截止时间
	详见磋商公告

	15.1
	磋商保证金
	一、缴纳磋商保证金的金额及账号：
（1）收款人：云南银源项目管理咨询有限公司
（2）开户行：中国银行股份有限公司红河州分行营业部
（3）账号：134085710760
（4）联系人：马老师
（5）地址：蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢
（6）联系电话：15987386843
磋商保证金缴纳金额：人民币5000.00元（伍仟元整）
二、磋商（交易）保证金的提交时间：磋商截止时间前，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金方式提交。
1.银行转账：
磋商保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）
2.保险/保函：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代磋商保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。
（直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/home）
3、根据招投标政策，保证金需要在每个项目中标（成交）公示期过后方可办理。
注：
A.未成交单位，可于公示期过后前来办理，提交保证金收据，开户许可证复印件前来办理退款业务（详见附件）。
B.成交单位（成交候选人），需在签订合同后，持合同原件或复印件及退款申请前来办理退款业务（详见附件）。
6、根据公司财务制度，保证金不能退于私人账号，为避免不必要的麻烦，请提供公司账户。
7、如供应商发生下列情况之一时，磋商保证金将被没收：
（1）供应商在竞争性磋商文件规定的申请有效期内撤回其投标文件的；
（2）供应商拒绝接受修正投标报价的。
（3）未按竞争性磋商文件规定时间与采购人签订合同的。

	16.1.1
	递交磋商响应文件截止时间
	详见磋商公告

	16.1.2
	递交磋商响应文件地点
	详见磋商公告

	16.1.3
	是否退还磋商响应文件
	■不予退还   □退还

	17.1
	磋商时间和地点
	详见磋商公告

	17.2
	磋商小组
	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人及以上单数。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
磋商小组确定方式：由采购人代表和云南省政府采购评审专家库中随机抽取的专家组成。

	17.4
	磋商程序和方法
	综合评分法

	
	磋商程序：
（1）响应文件递交截止时间之后，按政采云平台系统中显示顺序对所递交响应文件的单位进行解密。
（2）磋商小组对各响应文件进行初步评审（通过初步评审的响应文件才能进入详细评审及磋商）。
（3）磋商小组对进入详细评审的响应文件评审技术部分和商务部分。
（4）磋商小组与供应商就响应文件的具体内容进行磋商及澄清。
（5）供应商在规定时间内递交磋商承诺及最终报价。本次磋商采取两轮报价方式进行（两轮报价均不公开）。
（6）磋商小组根据各供应商的《响应文件》、《磋商承诺及最终报价表》进行评审，按照综合评分法根据供应商最终得分由高到低推荐成交候选供应商，并向采购人提交“推荐成交候选供应商名单”。

	23
	采购代理服务费
	采购代理机构参照云南省建设工程招标投标行业协会关于《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知云建招协〔2026〕11号文中收费标准向成交人收取代理服务费(服务费的计算基准价以中标（成交）金额为准，收费类型为工程类）。

	25
	分包
	☑不允许
□允许

	26.1
	备选方案
	□接受     ■不接受
（接受备选方案的，应在开标一览表格式及相关报价表中，列出主选方案和备选方案的相关内容）

	26.2
	需要补充的其他内容

	(1)
	磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。由评审小组现场随机抽签确定最终排名。磋商响应文件满足竞争性磋商采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

	(2)
	如供应商为非法人组织，本采购文件中的“法定代表人”按负责人理解。

	[bookmark: _Toc370221891][bookmark: _Toc326774462][bookmark: _Toc370221801][bookmark: _Toc171930041][bookmark: _Toc120603070][bookmark: _Toc370221705][bookmark: _Toc347234398][bookmark: _Toc106422663](3)
	本项目为专门面向中小微企业采购项目，参加本项目的供应商应当符合 建筑业 行业的中小企业划分标准，并提供《中小企业声明函》。


[bookmark: _Toc8828][bookmark: _Toc373844163][bookmark: _Toc58081262][bookmark: _Toc427339168][bookmark: _Toc373844096][bookmark: _Toc8300781][bookmark: _Toc348011923][bookmark: _Toc427306787]
二、供应商须知正文
[bookmark: _Toc24461]（一）总则
[bookmark: _Toc348011924][bookmark: _Toc329810186]1、项目概况
[bookmark: _Toc348011925][bookmark: _Toc265142411][bookmark: _Toc329810187]采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。
2、资金来源
“供应商须知前附表” 中所述的采购资金，用于采购本文件“第五章”所列的服务。
[bookmark: _Toc348011926][bookmark: _Toc265142412][bookmark: _Toc329810188]3、预算金额、最高限价、采购需求、合同履行期限及质量要求
[bookmark: _Hlk37850341][bookmark: _Toc329810189][bookmark: _Toc348011927][bookmark: _Hlk37849204]3.1 本项目预算金额：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目最高限价：见“供应商须知前附表”。
3.3本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。
3.4本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。
3.5本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。
4、合格的供应商（以下简称供应商）
[bookmark: _Hlt200176664][bookmark: _Toc329810190][bookmark: _Toc348011928][bookmark: _Toc424897008]4.1参加磋商的供应商应符合竞争性磋商采购文件“供应商须知前附表”中规定的要求。
4.2“供应商须知前附表”规定接受联合体磋商的，除应符合本章第4.1~4.3项的要求外，还应遵守以下规定：
（1）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；
（2）联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中的磋商。
4.3符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有资料真实有效，由此产生的一切后果均由供应商承担。
5、磋商费用
无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc321836356][bookmark: _Toc427306788][bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc8300782][bookmark: _Toc3676][bookmark: _Toc427339169][bookmark: _Toc373844164][bookmark: _Toc58081263][bookmark: _Toc348011929][bookmark: _Toc373844097]6、质疑
[bookmark: _Toc321836357]6.1供应商认为竞争性磋商采购文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
6.1.1供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
6.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
6.1.3供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.1.4供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
6.1.5质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
6.1.6采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
6.1.7供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原招标小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
6.1.8接收质疑函的方式：书面方式；
接收质疑函的部门：云南银源项目管理咨询有限公司；
地址：蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢；
联系人：唐雄、冯琦；
联系电话：17874369019、15887706212。
7.投诉
[bookmark: _Toc416715974]当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提出投诉。
（二）磋商文件
[bookmark: _Toc348011930][bookmark: _Toc329810192]8、磋商文件的组成
要求提供的采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章  竞争性磋商公告
第二章  供应商须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  磋商响应文件格式
第五章  采购需求
第六章  磋商程序及方法
[bookmark: _Toc86124049][bookmark: _Toc348011931][bookmark: _Toc329810193]9、磋商文件的澄清、修改
9.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
9.2提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清，澄清的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响竞争性磋商文件编制，采购人、采购代理机构应在提交响应文件截止之日5日前，在政采云平台通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
[bookmark: _Toc373844165][bookmark: _Toc8300783][bookmark: _Toc427306789][bookmark: _Toc373844098][bookmark: _Toc427339170][bookmark: _Toc11803][bookmark: _Toc58081264][bookmark: _Toc86124051][bookmark: _Toc348011932]9.3供应商应在电子响应文件提交截止时间前及时登录政采云平台查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
（三）磋商响应文件
[bookmark: _Toc86124052][bookmark: _Toc348011933][bookmark: _Toc329810195]10、磋商响应文件编写注意事项
10.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、采购要求（见第五章）和商务条件后，编写磋商响应文件。
10.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
[bookmark: _Toc86124054][bookmark: _Toc348011934][bookmark: _Toc329810196]11、磋商响应文件构成
11.1供应商编写的磋商响应文件应由下列部分构成，并按第四章“磋商响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
11.2若同时参与多个标段（若分标段时）磋商的，磋商响应文件应按标段分别编制，单独成册。
[bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc348011935][bookmark: _Toc329810197]12、报价和报价货币
[bookmark: _Hlk37417794][bookmark: _Toc329810198][bookmark: _Toc86124058][bookmark: _Toc348011936]12.1 所有报价均以人民币报价，保留小数点后两位小数。
12.2磋商二次报价完成本项目所涉及的全部工程所需的各种费用的总和。
12.3磋商报价方式：见供应商须知前附表。
12.4 最高限价：见供应商须知前附表。
12.5供应商应全面考虑在将来服务过程市场价格波动等风险因素，成交价即为合同价。
12.6报价应依据竞争性磋商文件要求的采购内容，执行国家相关规定、经济标准、定额及规范，按所能给予的价格进行二次报价。
12.7应保证提供的服务符合本文件及采购人的规定要求。
[bookmark: _Hlk37752754]12.8本次磋商报价包含完成全部工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、其他项目费、增值税等一切相关费用，采购人不另行支付任何其他费用。
12.9供应商应遵守有关的国家法律、法令、条例和政府采购有关制度。一旦参加本项目，则应承担相关法律责任。
12.10二次报价应本着合理的原则，采购人不保证报价最低者一定成交。
12.11供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。如政府采购评审中出现报价异常按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关要求执行。
13、有效期
13.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。
13.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。
[bookmark: _Toc329810199][bookmark: _Toc86124059][bookmark: _Toc348011937]14、磋商响应文件的编制
[bookmark: _Toc427306790][bookmark: _Toc86124061][bookmark: _Toc348011939][bookmark: _Toc373844099][bookmark: _Toc58081265][bookmark: _Toc427339171][bookmark: _Toc373844166][bookmark: _Toc8300784]14.1电子响应文件上传
（一）电子响应文件应使用“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）中下载的电子投标客户端制作， 并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。
（二）如供应商提交的电子标书不符合（一）要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
14.2签字或盖章要求：按照响应文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。
14.3成交后提供的纸质响应文件份数：成交人签订合同前须提供纸质版响应文件正本一份、副本二份，响应文件副本可为正本的完全复印件，封面应分别清楚地标记“正本”或“副本”字样。
电子版一份（介质为U盘，电子文件须为：①全套word版响应文件；②盖章签字后的响应文件正本扫描件，格式为PDF格式）。
注：纸质版响应文件须与电子版响应文件一致。
14.4响应文件的加密：按照政采云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至政采云平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
15. 磋商保证金
15.1磋商保证金为人民币。供应商应在提交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。
15.2供应商保证金形式：磋商保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。
15.3供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
15.4未中标人的磋商保证金将在成交公告发出后5个工作日内退还；成交人的磋商保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
15.5磋商保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。
15.6下列情况发生时，磋商保证金将不予退还
（1）供应商在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）成交人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（3）成交人将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）成交人拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc28621]（四）磋商响应文件的提交
[bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc121151999][bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc427306791][bookmark: _Toc373844100][bookmark: _Toc373844167][bookmark: _Toc8300785][bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc427339172][bookmark: _Toc348011942][bookmark: _Toc58081266]16.1电子响应文件的递交
16.1.1在响应文件递交的截止时间（响应文件提交截止时间，下同）前，需在网上递交响应文件，具体要求：登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），供应商须在投标截止时间前完成响应文件的电子签章、加密及上传，投标 截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
16.1.2响应文件提交截止时间及地点：详见供应商须知前附表。
16.1.3响应文件是否退还电子响应文件的修改与撤回：否。
16.1.4在响应文件提交截止时间前，供应商可以“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc121152000]16.2电子开标及响应文件解密
（一）若供应商熟悉“政采云”相关投标程序，不到现场参加投标的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑） 功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。
（二）到现场参与投标的供应商，建议于响应文件提交截止时间前携带编制响应文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参与投标。
[bookmark: bookmark52]（三）采购人宣布开启电子响应文件后，供应商登录“政采云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc121152001]16.3技术支持
系统操作问题：请致电政采云，4008817190（客服热线）；
云南CA操作问题：请致电云南CA, 4006727666；
云南CA紧急联系方式：15288315056
（五）磋商
17、磋商
17.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。
17.2磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入磋商现场，对磋商工作实施监督。
17.3磋商原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。
17.4磋商程序和方法
[bookmark: _Hlk37849276]磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”及供应商须知前附表规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。
[bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc348011944]18、磋商过程的保密
在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
[bookmark: _Toc348011945][bookmark: _Toc86124068][bookmark: _Toc329810208]19、出现下列情形之一的，项目磋商失败：
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商采购文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
项目磋商失败后，采购人应当将失败理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc8300786][bookmark: _Toc10894][bookmark: _Toc348011946][bookmark: _Toc427339173][bookmark: _Toc86124069][bookmark: _Toc58081267][bookmark: _Toc373844101][bookmark: _Toc427306792][bookmark: _Toc373844168]（六）成交结果
[bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc348011947]20、成交人的确定
20.1 采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
20.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc329810211][bookmark: _Toc348011948]21、成交通知书
[bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc348011949][bookmark: _Toc86124072]21.1 成交人确定后，成交结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告，同时向成交人发出成交通知书。
21.2 成交通知书是合同的一个组成部分。
21.3采购代理机构无义务向未成交人解释未成交原因和退回磋商响应文件。
22、签订合同
22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。如成交通知书发出之日起30日内，成交人未与采购人联系协商合同签订事宜，则视为自动放弃本次成交，采购人有权单方面终止成交人的成交资格，并另行委托采购代理机构重新组织竞争性磋商，所发生的一切法律和经济责任由成交人承担。
22.2成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商协商签订采购合同，以此类推。也可以重新组织竞争性磋商。
[bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc348011950][bookmark: _Toc86124073]22.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同或工程签证，纳入最终审计结算。所有补充合同的采购金额不超过原合同的10%。
[bookmark: _Toc86124074][bookmark: _Toc427339174][bookmark: _Toc8161][bookmark: _Toc427306793][bookmark: _Toc373844169][bookmark: _Toc373844102][bookmark: _Toc8300787][bookmark: _Toc58081268][bookmark: _Toc348011951]（七）其他事项
[bookmark: _Toc348011953][bookmark: _Toc329810216][bookmark: _Toc86124075]23、采购代理服务费
[bookmark: _Toc348011954][bookmark: _Toc329810217]23.1采购代理服务费由采购代理机构向成交人收取，收取标准详见“供应商须知前附表25.1”。
23.2成交人应在接受“成交通知书”时向采购代理机构一次付清代理服务费。
24、磋商文件编制依据
[bookmark: _Toc86124077][bookmark: _Toc329810218][bookmark: _Toc348011955]本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制。
25、分包
不允许
26、需要补充的其他内容
25.1备选方案按“供应商须知前附表”的规定执行。
25.2需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

[bookmark: _Toc427306794][bookmark: _Toc58081269][bookmark: _Toc427339175]

[bookmark: _Toc3495]第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc425154178][bookmark: _Toc513663317][bookmark: _Toc390182667][bookmark: _Toc389995541][bookmark: _Toc12442159][bookmark: _Toc410394848][bookmark: _Toc392091846][bookmark: _Toc390071496][bookmark: _Toc403747095][bookmark: _Toc390181740][bookmark: _Toc464810606]（本合同条款及格式为参考格式，具体内容由成交人与采购人在签订合同时根据采购文件与响应文件具体约定）
[bookmark: _Toc209516063][bookmark: _Toc185540056][bookmark: _Toc427306796][bookmark: _Toc427339177][bookmark: _Toc58081275][bookmark: _Toc1914]合同编号： 	  合同自编号： 	      项目编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购
(委托采购）

合
同
书
签订地点：

云南省财政厅　制


（备注：供应商递交响应文件时即视为认可并响应本项目合同条款中所有条款内容。本章节中未明确内容将在合同磋商中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终合同以实际签订为准。）


[bookmark: _Toc4555][bookmark: _Toc26751]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.资金来源：
4.工程内容：
5.工程承包范围：具体以工程量清单为准  。
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc351203483]二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：     天。
三、质量标准
工程质量符合国家、有关部门、行业有关管理规定，符合相关技术标准、规范及其它现行的质量验收标准。符合设计要求，一次性验收合格。工程项目以外其他内容的质量须符合相关国家、行业的最新质量验收标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）               ， (¥            元）；
2.合同价格形式：     ；          
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：          ；职称：       ；
身份证号：                 ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证号：    ；
联系电话：                ；   
电子信箱：                ；  
通信地址：                ；  
承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行本合同及实施。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标（成交）通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在      签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并加盖单位章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同 壹 式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执 俩 份。
发包人：  (公章）                        承包人：  (公章）
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：                 
地  址：                  地  址：                
邮政编码：                  邮政编码：     
法定代表人：                        法定代表人：                 
委托代理人：                        委托代理人：                       
电  话：                电  话：       
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：       
[bookmark: _Toc9136][bookmark: _Toc14572]

第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接采用《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）示范文本第二章《通用合同条款》。







































[bookmark: _Toc14555][bookmark: _Toc4277][bookmark: _Toc6139]第三部分专用合同条款
1. [bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc1391][bookmark: _Toc7508][bookmark: _Toc8530][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657]一般约定
1.1词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
（1） 合同协议书；
（2） 成交通知书；
（3） 本合同专用条款
（4） 本合同通用条款
（5） 竞争性磋商文件及招标补充文件；
（6） 响应文件及其附附件、附录；
（7） 现行标准、规范及有关技术文件；
（8） 图纸、已标价的工程量清单；
（9） 其他合同文件：会议纪要、补充协议、洽商记录、工程联系函、签证、通知等。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：       ；
总监理工程师姓名：               ；
身份证号码：         ；
注册号：     ；
联系电话：    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：  /  ；
资质类别和等级：  /   ；
联系电话：    /                 ；
电子信箱：  /           ；
通信地址：  /    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /    ；
1.1.3.8 永久占地包括：     /      ；
1.1.3.9 临时占地包括：    /      ；
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家、省、市（县、区）现行相关法律法规等。
1.3标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《施工验收规范》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程文件归档整理规范》等国家现行建筑标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书、（2）成交通知书、（3）本合同专用条款、（4）竞争性磋商采购文件（5）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、书面协议、（6）磋商响应文件及其附件、（7）本合同通用条款、（8）标准、规范及有关技术文件、（9）图纸、（10）工程量清单、（11）二次审定价及说明、（12）补充协议（若有） 。
1.5 图纸和承包人文件
1.5.1 发包人文件的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前发包人向承包人提供建设施工竣工图纸，部分专项项目承包人须按发包人要求、技术要求及工程量清单进行设计并提供满足发包人要求的施工图及效果图给发包人，以上设计工作含在施工总费用内，不另行计费。
发包人向承包人提供图纸的数量：开工后明确；
发包人向承包人提供图纸的内容：合同明确范围内。
1.5.2 承包人文件的提供
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、施工技术措施、安全备案资料、相关方案、签证记录、结算资料及竣工验收资料等工程所需所有资料；
承包人提供的文件的期限为：按照相关规定；
承包人提供的文件的数量为：叁份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件（需提供电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：按通用条款1.6.4条执行。
1.5.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.6联络
1.7.1 发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：          ；
发包人指定的接收人为：               ；
承包人接收文件的地点：   施工现场    ；
承包人指定的接收人为：               ；
监理人接收文件的地点：   施工现场    ；
监理人指定的接收人为：                。
1.7交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.7.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1条执行；
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：      /        。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通由承包人负责建设及维护，必须满足施工要求、安全文明要求及当地城市要求等相关规定，相应费用已综合在合同价款中，不再另行支付。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款1.11.1执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.1执行。
1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.2执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中，不再另行支付。
1.9工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：除通用条款 1.13所列调整项外，均不调整。
2. [bookmark: _Toc27204][bookmark: _Toc29724][bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658]发包人
2.1发包人代表
[bookmark: OLE_LINK23]发包人代表：
姓    名：     ；联系电话：    ；
姓    名：     ；联系电话：    ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责按照要求对工程质量、安全、进度、成本进行管理，履行项目管理职责。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前完成，并具备必要的开工条件。
2.2.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人在开工前向承包人指定接口，由承包人接通施工用水、用电，并确保施工的正常需要。承包人对使用的水、电装表计量，并负责管理和维护相应水电设备，水电费用装表计量按实际发生费用由发包人代收，发包人根据承包人实际缴费金额开具行政往来款收据。
根据工程需要，承包人需自备备用电源，停水停电由承包人自行考虑相关措施保障施工。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。
发包人是否提供支付担保：  否  。
发包人提供支付担保的形式：  无  。
3. [bookmark: _Toc20073][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198]承包人
承包人代表：
姓    名：      ；联系电话：      ；
通信地址：      。
3.1 承包人的一般义务
（1） 承包人提交的竣工资料的内容：                   。
承包人需要提交的竣工资料套数： 一式肆套，电子文档一套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人自行承担       。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起15日内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版装订成册，电子版为U盘拷贝 。
（2） 承包人应履行的其他义务：
进场施工前，必须办理完所有由施工单位办理的相关报批手续，费用承包人负责；服从发包人、监理公司、造价公司的各项管理规定；
建设项目如接受审计部门审计，承包人应积极配合并无条件接受审计。工程所有款项的支付必须严格按照发包人、财政、银行的资金管理审批办法及流程执行。
本工程涉及的由承包人缴纳的各种费用、保险、各项保证金，承包人应按相关文件规定及时缴纳。
由于承包人未按要求及时提交相关资料而影响发包人办理相关建设程序手续的，将进行1000元/次的违约金从工程款内扣除。
本工程在施工过程中由承包人报送的一切经济文件，均应由发包人、监理人、造价审计人、承包人签字盖章，否则无效。
（3） 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任。
（4） 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应根据现场情况及发包人提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项目和数量以及相应保护费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发生事故，责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；发现城市地下管线数据未做记录的，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师；承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探措施后，方可进行机械作业。否则承包人承担既有管线破坏的责任和损失；
（5） 响应文件中承诺配备的主要机械设备，按工程进度及工程需要陆续到位，未按进度及需要到位的机械设备按市场折价向发包人支付违约金。
（6） 承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业的施工提供线位、高程控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。
（7） 施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费、和管线测量费用由承包人承担；
（8） 承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因相邻关系所发生的一切后果均由自行承包人承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失，工期不予顺延。
（9） 承包人有义务协助发包人办理水电、防雷、消防、规划、房产测绘、人防、市政、景观绿化、环保、电力、给排水等专业验收并提供各种基础数据和各种资料。
（10） 安全生产责任
承包人负责该工程的施工，为安全生产责任主体，发包人与监理人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产规定等，建立健全安全生产责任制度，认真执行建设工程施工合同中有关安全生产的约定。
承包人应按安全生产法律法规及建设工程施工合同的约定履行安全职责，接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人的安全管理。
承包人对施工现场自由工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。经权威机构认定属于他方原因造成施工场地工作人员工伤的，由他方承担责任。
承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任承担相应赔偿。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：               ；
身份证号：              ；
建造师执业资格等级：             ；
建造师注册证书号：             ；
建造师执业印章号：           ；
安全生产考核合格证书号：             ；
联系电话：               ；
电子信箱：              ；
通信地址：           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理根据工程进度需要安排出勤，每月有效出勤天数不得少于25天，违反规定者，缺勤违约金为1000元/人·天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理确需离开施工现场时，应事先向监理人和发包人书面请假，并取得发包人代表的书面同意。违反规定者，缺勤一天将按1000元/人·天的违约金从工程款内扣除。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，视为违约，违约金为10000.00元，从当月工程进度款中扣除。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。承包人应在接到更换通知七日内将新任命的项目经理的注册执业资格、工作简历、法人授权书、质量承诺书等书面资料通知发包人。继任项目经理继续履行前任项目经理的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，视为违约，违约金为5万元，从当月工程进度款中扣除，并且发包人有权单方面终止合同。
撤换承包人项目经理和其他人员：
承包人必须按响应文件所列的项目经理、技术负责人和其他技术管理骨干（年龄均不得超过55周岁）及时到岗到位，常驻现场不得更换，否则视为违约。违约金按附件《施工单位履约承诺书》 规定支付。更换各专业施工负责人，处以1000元/人违约金。如需更换，须经发包人书面同意后才可更换，且更换后人员资历不得低于投标时人员资历，经发包人同意更换项目负责人、施工项目经理、施工技术负责人的，承包方仍需承担1万元/人次的违约金；
施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、技术负责人和其他技术管理骨干等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七日内提交并且将涉及本项目的主要人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员）的证件（原件）需交押于发包人工程管理部，待工程竣工验收后退还。承包人提交的项目管理机构及人员必须与响应文件一致。开工前提供经发包人审定的人员附表到发包人基建管理与维修中心备案。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换施工管理人员的，视为违约，违约金为1000元/人.次，从发生当月工程进度款中扣除。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目技术负责人确需离开施工现场时，应事先向监理人和发包人书面请假，并取得发包人代表的书面同意；其余按通用条款3.3.4执行。
3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：经发包人审核通过的派驻现场的施工管理人员不得擅自更换，如发生人员变更应提前报监理及发包人审核同意，如擅自更改人员，将按1000元/人.次的违约金从工程款内扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经监理或者发包人同意擅自离开施工现场，视为违约，项目技术负责人缺勤一天处按1000元/人·天的违约金扣除；其余管理人员缺勤一天将按500元/人·天的违约金扣除；若因此造成的安全生产、质量事故的一并承担相应责任。
3.4 [bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc304295523]分包
供应商在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包程序应符合国家相关规定分包给具有相应资质及能力的单位进行实施；但须取得采购人的书面同意。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款3.6执行，从工程开工至项目移交止。
3.6 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：  / 。
4. [bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc9966][bookmark: _Toc8562][bookmark: _Toc20879]监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：根据发包人与监理单位签订的监理合同约定及法律规定，代表发包人对工程施工相关事宜进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示等。
关于监理人的监理权限：根据发包人与监理单位签订的监理合同约定及法律规定，对工程质量、进度、安全文明、造价等全过程进行监理，并按发包人授权签发相关指令，但监理人无权修改合同，在任何情况下，无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。未经发包人书面批准，监理人无权免除或者减轻承包人根据合同应当承担的任何责任或者义务。监理人的任何批准、校核、证明、同意、检查、检验、指示、通知、建议、要求、试验或类似行为（包括未提出否定意见），不应免除或减轻承包人根据合同应承担的任何责任和义务。
监理人在履行职责的过程中，涉及下列事项的，必须事先获得发包人的书面同意：
（1） 顺延工期；
（2） 增加发包人费用；
（3） 对承包人选择的分包商或供货商的确认；
（4） 签发交工验收等的证明文件；
（5） 其他在合同附件中列明需要经过发包人或发包人代表事先审批、审核的事项。
工程变更的决定、工期顺延的决定、签证和工程计量、工程款支付的决定均应上报发包人同意才能执行。
4.2 监理人员
总监理工程师姓名：    ，身份证号码：   ，注册号：    ，联系电话：   。
关于监理人的其他约定：按通用条款4.3执行。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  /  。
5. [bookmark: _Toc20340][bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc11412]工程质量
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 本项目中的质量执行竞争性磋商文件及附件内容要求 。
关于工程奖项的约定：      /          
5.1.2工程质量方面的约定：
（1）发包人按合同约定抽查承包人的工程材料时，对不符合设计和质量标准要求的材料，承包人必须按要求退出施工现场，重新采购符合要求的材料，并承担由此产生的费用，工期不予顺延。
（2）工程保修期内发现一切质量问题，承包人必须在发包人规定的期限内完成维修并达到相关质量标准。
5.1.3设备：    /    。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3.2执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. [bookmark: _Toc21630][bookmark: _Toc16429][bookmark: _Toc18084]安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc267251442]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格按照安全管理条例及安全操作规程进行施工，如因承包人原因发生安全事故，所造成的一切损失由承包人负责。并执行《通用条款》及《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》等相关国家、地方规定，若发生安全事故，所造成的一切损失由承包人承担，具体参照省住房和城乡建设厅公告2010年第28号文。承包人必须严格按照国家安全生产、安全施工的相关规定组织施工，采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，由于承包人安全措施不力造成的责任事故和因此发生的所有费用由承包人承担。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人负责建立现场治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，相应的费用由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人主导，发包人配合，在工程开工后7天内共同编制。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：除按照当地建设工程文明施工管理办法及现场相关管理规定，“通用条款”6.1.5执行外，还需按如下规定办理：
易产生扬尘的水泥、砂石等物料应当存放入库或者遮盖；运送建材、渣土的车辆，必须实行密闭化运输，采取密封、包扎覆盖等措施，严禁超载，不得泄露、泼洒。
工地现场必须达到“安全文明工地”的要求，夜间不得扰民，严格遵守国家环保的相关政策法规，做好降噪、降尘、防污措施。必须服从发包人现场管理的统一协调指挥，服从大局。竣工验收后十天内，做到料净场清。
工地区域内不得建盖作业工人的临时住房。为了保证施工场地文明施工，须做好清扫保洁工作。
施工现场做好降噪、降尘、防污措施，不得影响院内正常运行。
大型机械进场施工不得影响院内正常运行，如发生上访、投诉等问题，由承包人自行解决。
6.1.4承包人的安全责任
除按通用条款及国家规定由行政主管部门处罚外，承包人因自身原因造成的重大安全事故(含工程质量事故）的，视为承包人违约，发包人有权向承包人依照下列约定主张违约责任：
①发生特别重大事故及重大工程质量事故，承包人按事故所在分部分项工程暂定合同价款的10％向发包人支付违约金，违约金的最低数额不得低于2万元；
②发生重大事故及严重质量事故，承包人按所在分部分项工程暂定合同价款的10％向发包人支付违约金，违约金的最低数额不得低于2万元；
③发生较大事故及一般质量事故，承包人按所在分部分项工程暂定合同价款的10%向发包人支付违约金，违约金最低数额不得低于2万元；
④发生一般事故及质量问题，承包人按所在分部分项工程暂定合同价款的8％向发包人支付违约金，违约金最低数额不得低于1万元；
⑤发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人做出限期改正及要求承担违约责任，并有权部分或全部解除合同；
若发生上述情况，违约金从进度款里扣除。
[bookmark: _Toc11840][bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc167230034][bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc168862321][bookmark: _Toc29635][bookmark: _Toc24644]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款7.1.1执行并符合规范要求及发包人规定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：未按发包人要求时限提供进度计划、各类专项方案及其它相应技术文件的，发包人有权拒绝支付当月工程进度款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见；收到其他资料后3天内确认或提出修改意见，上报发包人审批。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的编制
在总进度（总工期）计划目标下，提供各单体工程的里程碑控制节点计划和分进度计划。发包人根据施工现场综合协调情况，有权要求承包人调整各单体的施工顺序，承包方必须无条件执行。若发包人认为工程的实际进展与发包人已经同意的施工进度计划不符时，根据项目实际进展情况，承包人按项目动态管理的需要适时调整进度计划，报监理人及发包人重新批准后实施。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后7日内确认或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：项目开工前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按相关规定自行办理，费用已包含在合同价内不再另行支付。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用条款7.4.1执行。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546]7.5 工期延误
本工程约定工期，除经发包人批准或遇到不可抗力外，工期不得顺延。
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：如因发包人原因造成工期延误的，应承担相应的延期责任，工期无条件顺延。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
过程中由于承包人原因造成的工期延误产生的费用和损失由承包人承担。发包人有权向承包人依照下列约定主张违约责任：
承包人违反合同书约定延期开工的，每延迟开工1天，承担本工程合同价款的0.2‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。延期开工违约金累计不超过合同价款的2% 。
因承包人原因造成工期延误后，对于工程关键节点工期延误的情况，每延误1天的，承包人承担该关键节点所在分部分项工程暂定合同价款的0.2‰的违约金；延误超过5天的（不含5天），发包人有权停发应付的工程进度款；延误10天以上的（不含10天），发包人按本条规定停发工程进度款外，承包人还应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报监理人及发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。关键节点工期延误违约金累计不超过合同价款的2% 。
承包人违反约定造成工程不能按照合同约定的工期竣工的，延误15天以内的(含15天），每延误1天，承包人应承担本工程暂定合同价款0.2‰的违约金；延误超过15天的(不含15天），超过15天的部分，每延误1天，承包人应承担本工程暂定合同价款0.4‰的违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过30天的（不含30天），除承包人承担违约责任外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同，并就该部分工程另行委托第三方完成，一切费用由承包人承担。竣工工期延误违约金累计不超过合同价款的5%。
④承包人因延期签订合同（包括但不限于劳务合同、专业分包合同、材料设备采购合同等）造成的关键线路工期延误的，发包人不承担任何责任，且发包人有权要求承包人须承担由此造成的工期损失及违约责任，违约金为5000.00元/天。
⑤因工期延误产生的逾期竣工违约金由发包人在承包人进度款或结算款中扣除。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成前述工期延误，其逾期违约金的上限：签约合同价的5% 。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款7.6执行。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件：按通用条款7.7执行。
7.8提前竣工的奖励： / 。
[bookmark: _Toc32334][bookmark: _Toc18328][bookmark: _Toc26385][bookmark: _Toc29077][bookmark: _Toc168862322][bookmark: _Toc167230035][bookmark: _Toc351203640]8.材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人供应材料与工程设备： / 。
8.2承包人采购材料设备
承包人采购材料设备：
（1）本工程由承包人采购的材料、设备、成品、半成品等应按照设计说明、施工图纸、材料清单和有关技术标准进行采购，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，环保合格证明等资料，并对所采购的物资质量负责。
（2）在工程实施过程中，承包人不能因材料价格审核存在争议而拖延材料采购影响工程施工，否则造成的工期延误责任按工期延误违约责任承担。
（3）加工材料运输到现场时，包装必须完好无损，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等须报监理单位和发包人检查、验货后方可运到现场安装。
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.3材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528]8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。
8.3.2承包人在同质同价的情况下优先采用本地建筑产品、建筑材料。
8.4 样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工过程中需要报送的样品种类、名称、规格、数量按发包人在施工中的具体要求报送，报送程序及封存保管按照通用条款8.6条执行。
8.5 施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。
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施工现场需要配备的试验设备： /。
施工现场需要具备的其他试验条件： /。 
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行，并不影响项目施工实施及工期，相应的费用已含在合同价款中。 
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关于变更的范围的约定：
按通用条款10.1条执行，所有的变更必须按发包人的规定办理，取得相关书面认可手续后方可变更并作为支付进度款和办理结算的依据。变更权和变更程序除按照通用条款10.2、10.3条执行外，还必须按照发包人相关管理规定执行。 
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
1、由于发包人原因，或因设计变更等原因造成分部分项工程增加新的工程量清单项目，其对应综合单价按下列方法确定：①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；③合同中没有适用或类似的综合单价，按相关计价依据以及投标同期材料价格进行组价后乘以（1-报价浮动率），由承包人提出综合单价，造价单位进行审核，发包人确认，经发包人确认后的单价作为工程结算的依据，最终价格以发包人委托的第三方造价咨询单位审计为准。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取“通用合同条款10.4.2”第  1   种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取“通用合同条款10.4.2”第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.4.3暂估价的其他调整原则：
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款10.8执行。
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11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：所有材料、设备一律不调整。
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12.1.1 合同价格形式： 单价合同 。
承包人根据竞争性磋商文件、工程量清单及响应文件对施工招标中的投标二次报价清单计价文件编制完成后，并经发包人委托的第三方造价咨询单位审核后，经审核后工程量清单计价文件中的综合单价在工程实施期内不得再作调整，作为计量支付的依据及竣工结算单价；
在工程实施过程中，已有清单项目的工程量无论发生如何变化（包括工程设计变更、施工条件变更、签证等引起的变化），结算时，既定限额条件下的综合单价均不予调整。
12.1.2 总价合同。
总价包含的风险范围：  /                                。
风险费用的计算方法：  /                                。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                   。 
12.1.3 其他价格方式：  /                                    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /  。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /   。
预付款担保的形式为：    /     。
12.3 计量
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：承包人完成全部工程量后向发包人提交已完工程量的报告，由发包人驻现场代表审核已完的工程量后报发包人盖章确认后作为双方结算依据。发生现场工程量增加需要确认的，承包人应当在变更事件发生之日起 7日内书面申请发包人确认，逾期未申请的，发包人对该工程量不予认可，也不作结算。除专用条件中明确约定可申请新增工程量签证的项目外，承包人要求确认增加工程量的，发包人不予认可。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  /   
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
按通用条款12.3.3条和发包人的相关管理规定执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：           /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：         /           。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同磋商时具体约定。
工程进度款支付：合同磋商时具体约定。
施工费用以转账方式划入承包人指定的下列账户：
单位名称：                ；
纳税人识别号：        ；
单位地址：        ；
电话：        ；
账号：         ；
开户银行：        ；
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：具体按发包人的相关管理办法执行。 
12.4.3 进度付款申请单的提交
单价合同进度付款申请单提交的约定：
除按通用条款12.4.3（1）条执行外，在支付工程进度款时，承包人应遵照发包人付款审批程序办理审批手续，按照发包人要求提供相关资料。使用银行贷款的资金按银行的要求审批程序办理。
（2） 总价合同进度付款申请单提交的约定：              。
（3） 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：              。
12.4.4 进度款审核和支付
（1） 监理人审查并报送发包人的期限：              。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
按通用条款第12.4.4条执行。
（2） 发包人支付进度款的期限：按通用条款第12.4.4条执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不支付相应违约金。     
12.4.5 支付分解表的编制
2、 总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。
3、 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：除按通用条款12.4.3（1）条执行外，按发包人《建设工程施工进度验工计价管理办法》等相关管理规定执行。
12.5 工程款支付的其他约定：
12.5.1 其他：   /        ；
12.5.2 发票要求：承包人应按发包人要求开具相应发票，若承包人提供虚假发票，承包人自行承担相应责任并应向发包人支付票面金额25%的违约金。
12.5.3按发包人指定的格式向发包人提交付款申请，承包人提交的付款申请应附有正式税务发票，合同签约单位名称、发票出具单位名称、收款银行账号所属单位的名称三者必须一致，如上述付款凭证无法及时提交导致发包人付款延迟，发包人不承担延期付款责任。
12.5.4承包人对其提供的银行账户的准确性负责，银行账户如有变更，承包人应在发包人付款前提前十日以上书面通知发包人，如因承包人提供的银行账户错误或银行账户变更未及时书面通知发包人，导致无法及时付款的，发包人不承担延期付款责任。
12.5.5本合同约定的承包人应承担的全部违约金、赔偿金等款项，发包人有权直接从应付款项中直接扣除，上述款项不足扣除的，发包人有权向承包人索赔。
12.5.6进度款以银行转账方式支付，承包人须按发包人指定的银行及要求开户。
12.5.7变更、签证及需要认价的材料或综合单价，必须签字、盖章手续齐全后方可计入当月产值并按合同约定比例支付相应价款；承包人不得因存在争议影响项目进度，否则按工期延误处理。
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[bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251474]13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
[bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296944562]13.2 竣工验收
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款第13.2.2条执行。
发包人无不正当理由不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：另行协商。 
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按发包人书面要求移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担任何形式的违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款13.2.5执行，并赔偿因未按时移交工程给发包人造成的一切损失。
13.2.3 工程验收的其他约定：
承包人必须保证分部分项工程及整体工程达到一次性验收合格。
分部分项工程验收：分部分项工程完工后，承包人应在3天内向监理人提出书面验收通知，监理人接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。
分部分项工程中间验收：涉及到多单位、多专业、多工种交叉配合及因项目实际需要的分部分项工程中间验收，由发包人组织相关单位进行，承包人必须为发包人进行项目中间验收提供必要的方便条件。
设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足发包人技术要求，承包人负责免费进行设备的安装调试及培训（不另计费）。
13.2.4资料移交：
验收合格后，承包人向发包人交付随机资料和配套附属设备，包括但不限于出产证明、出厂试验报告和记录、合格证、保修卡、图纸、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /       。
（1）单机无负荷试车费用由       /         承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /        承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /        。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 14日内完成竣工退场，逾期未完成，发包人有权处置承包人遗留物品，由此支出的费用由承包人承担，并相应承担逾期退场给发包人造成的一切损失 。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内向发包人提供竣工结算申请单以及相关竣工资料。
竣工结算申请单应包括的内容：
除通用条款第14.1条约定内容外，还包括但不限于工程施工过程中承包人所提供的报告、签证、洽商纪要、材料价格签认单等。
竣工结算的其他约定：
（1）所有竣工结算资料均需使用发包人统一格式要求的专项表格，所报表格必须清晰、完整，并于规定时间报送。
（2）工程竣工后28天内，承包人一次性提交齐全符合发包人要求的竣工结算相关资料（采用软件计量、计价的，同时提供计量、计件电子版，电子版本与纸质版本一致；以及完整有效的变更签证、结算汇总表等相关结算资料）。承包人须按照发包人要求的期限提交结算资料。因未按要求提交资料，或者在审核过程中，因送审的结算资料有遗漏，造成无法计入项目总投资的责任由承包人承担。承包人无条件配合发包人及发包人所委托的造价咨询公司审核结算。
（3）竣工图、设计变更、工程签证、施工方案、施工过程记录、材料认价单等竣工结算依据资料，必须按发包人相关管理制度办理（施工组织设计及经发包人审批的各项方案，若涉及到经济的必须办理相关经济资料，经发包人认可后方可计入结算价款）。
（4）设计变更需由设计单位及发包人同时认可才允许变更，且需根据发包人相关管理办法申请上报审批，承包人根据已审批合格的变更计入结算。
（5）无特殊原因不允许发生现场签证，本项目原则上不办零星机械台班或零星用工签证；如确需发生时，签证须按发包人相关管理制度办理，签证中零星机械台班或零星用工按定额单价计取。签证需在规定的时效内办理，超过28天未办理完成的签证，不予计入进度款支付且结算时不予计算。
（6）凡涉及到新工艺、新材料、新设备的使用须经发包人批准；经发包人和发包人委托的监理人审批的施工组织设计或施工方案等只作技术上的认定；若涉及到经济的必须办理相关经济资料，经发包人认可后方可计入结算价款。
（7）所有的工程变更应有手续完善的工作联系单及变更资料并反映在竣工图中，否则变更减少的双倍扣除，变更增加的不予计取。
（8）如果在规定的时间内不能完成结算相关依据资料（包括但不限于图纸、方案、变更签证等）或资料不完善、资料与实际施工和规范标准不符等问题，涉及到的增加费用不予计取。
（9）本项目在合同总价范围内实施，最终结算价款不得超出合同总金额，超出部分由施工单位自行承担。工程竣工结算审定金额低于合同总金额的，按审定金额结算。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2（1）执行。
发包人完成竣工付款的期限：最终结算完成，发包人收到签发付款证书两个月内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2（3）执行。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    5份      。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款14.4.1（1）执行。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款14.4.2（1）执行 。
[bookmark: _Toc8110][bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc5513][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251495]15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ； 
（2）     /    的工程款；
（3）其他方式： 质量保修金为结算价款的3%，承包人按要求在工程竣工并结算定稿后7个工作日内支付结算价款3%的质量保证金，保修期满后保修金无息退还。
15.2.2质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：
（1） 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3） 其他扣留方式：                                  。
关于质量保证金的补充约定：质量保修金为结算价款的3%，承包人按要求在工程竣工后并结算定稿后7个工作日内支付结算价款3%的质量保证金，保修期满后保修金无息退还。
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15.3.1 保修责任
工程保修期为：　质量管理执行国务院第279号令，保修办法执行建设部第80号令中明确的最长期限规定执行。
设备保修期为：/。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：             /                。 
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任执行专用条款12.4.4（2）、专用条款14.4.2（2）。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。
（7）其他：            /           。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
承包人必须服从发包人的管理，积极支持发包人的工作，对发包人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人有权主张承包人承担1万元/次的违约金，由此造成的一切经济损失由承包人承担。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按相应专用条款中的约定执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2.3及相应专用条款中的约定执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发生时协商确定 。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按通用条款17.1执行  。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 在商定的日期 内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。其余按通用条款18.1执行。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：按国家现行规定办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款18.3执行。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款18.7执行。
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20.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。 
20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
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21.1 农民工工资支付方面的约定
（1） 承包人应当按照《保障农民工工资支付条例》规定在项目所在地开立农民工专用账户，执行《云南省〈工程建设领域农民工工资专用账户管理办法〉实施细则》等相关规定。
（2） 项目开工之前承包人需向监理人报送“农民工实名制管理方案”，待审核批准之后，承包人严格按照审批方案实施。严格执行《云南省建筑工人实名制管理实施细则》及其他相关规定。
（3） 承包人在工程项目部应至少配备一名劳资专管员，负责所属工程项目劳动用工登记、劳动合同签订、考勤计量、工资结算支付等工作。
（4） 承包人需实行农民工工资（劳务费）与其他工程款分账管理制度，应在银行建立工资专户，专门用于发放农民工工资。承包人签订项目工程合同后，应自合同签订之日起30日内凭已签订的承包合同到工程建设项目所在地银行以承包人名义开立非预算单位专用存款账户作为农民工工资（劳务费）专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。资金的性质为农民工工资专项资金，只能用于发放农民工工资，不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。除法律另有规定外，专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。
（5） 农民工工资必须按要求实行银行卡实名制支付。
（6） 建立农民工工资支付台账。
（7） 每月申报进度款时向发包人提交农民工工资支付台账及支付承诺书。
（8） 合同履行过程中，承包人拖欠工人工资的，发包人有权代付并在工程款中扣回。
（9） 承包人违反关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担5万元/次违约金。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人承担10万元／次的违约金；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
21.2 在工程实施过程中，承包人不能因材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任按工期延误违约责任承担。
21.3 承包人必须按照相关规定做好危险性较大分部分项工程相关事宜。
21.4 本工程在实施过程中由承包人报送的一切经济文件，均应由发包人、监理人、承包人签字盖章，否则无效。
21.5 配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件
承包人承诺向发包人提供的配套设备、消耗品严格按照招响应文件执行，不高于市场同类产品的价格。
21.6 备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件
承包人承诺向发包人提供的备品备件（含易损件）严格按照响应文件执行，不高于市场同类产品的价格。
21.7 开工前发包人向承包人提供建设施工竣工图纸，部分专项项目承包人须按发包人要求、技术要求及工程量清单进行设计并提供满足发包人要求的施工图及效果图给发包人，以上设计工作含在施工总费用内，不另行计费。在深化过程中，要按照经济性、合理性原则对相应项目进行深化设计，费用要严格控制，不得超过合同总价。
21.8 发包人有权根据项目实际进展，对工程内容、做法等进行相关调整，承包人应根据发包人需求进行施工；如实际工程量与招标清单不一致，将按照实际发生工程量进行认定和结算。
其他未尽事宜，经双方协商以书面形式确认为准。

发包人(公章）：                       承包人(公章）： 
法定代表人(签字或盖章）：             法定代表人(签字或盖章）：         
年  月   日                      年  月   日
第四章 磋商响应文件格式
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1.供应商按照本部分的要求编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则响应无效。未标记▲号的格式文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。 
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。


[bookmark: _Toc417843484][bookmark: _Toc420071235][bookmark: _Toc427339181][bookmark: _Toc417843435][bookmark: _Toc484796149][bookmark: _Toc26863][bookmark: _Toc8300792]一、供应商一般情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及
投标人投资参股
的关联企业情况
	

	备注
	




[bookmark: _Toc22039][bookmark: _Toc29927][bookmark: _Toc58081277][bookmark: _Toc13271][bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc1200]二、▲法定代表人身份证明书

供应商名称：
单位性质：
成立时间：             年    月  日
经营期限：
姓名：           性别：         年龄：         职务：
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。




供应商：（电子签章）
日期： 年 月 日



[bookmark: _Toc8300793][bookmark: _Toc22415][bookmark: _Toc417843485][bookmark: _Toc58081278][bookmark: _Toc427339182][bookmark: _Toc27110][bookmark: _Toc17981][bookmark: _Toc26219][bookmark: _Toc484796150][bookmark: _Toc420071236][bookmark: _Toc417843436][bookmark: _Toc7850][bookmark: _Toc5841]三、▲法定代表人授权委托书


本授权书声明：   （供应商全称）   的法定代表人代表本公司授权  （委托代理人姓名）  为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的  （采购项目名称）  项目（项目编号）的磋商。代理人在本项目竞争性磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。
委托期限：
代理人无转委托权。

供应商：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
法定代表人身份证号码：
委托代理人：（签字）
职      务：
代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

[bookmark: _Toc347494222]
[bookmark: _Toc417843437][bookmark: _Toc8300794][bookmark: _Toc420071237][bookmark: _Toc484796151][bookmark: _Toc18414][bookmark: _Toc427339183][bookmark: _Toc347849250][bookmark: _Toc417843486]

[bookmark: _Toc27529][bookmark: _Toc11761][bookmark: _Toc7260][bookmark: _Toc29033][bookmark: _Toc475017980][bookmark: _Toc484796156][bookmark: _Toc420071239][bookmark: _Toc8300799][bookmark: _Toc25210][bookmark: _Toc427339185][bookmark: _Toc417843488][bookmark: _Toc417843439]四、具有独立承担民事责任能力
[bookmark: _Toc139897029][bookmark: _Toc475017982][bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc15453][bookmark: _Toc2026]在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件；
[bookmark: _Toc20417][bookmark: _Toc4416][bookmark: _Toc139897031][bookmark: _Toc475017986][bookmark: _Toc22642][bookmark: _Toc16805][bookmark: _Toc26210]
[bookmark: _Toc31463]

五、财务状况证明材料
1.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： 
①提供2024或者2025任意年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码。

[bookmark: _Toc484796153][bookmark: _Toc58081280][bookmark: _Toc8300797][bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc9695]

六、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc484796155][bookmark: _Toc481688230][bookmark: _Toc432697242][bookmark: _Toc316479150]A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年7月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；
B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年7月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
[bookmark: _Toc461186306][bookmark: _Toc287279812][bookmark: _Toc316479151][bookmark: _Toc461180428][bookmark: _Toc528148934][bookmark: _Toc18040][bookmark: _Toc58081282]
[bookmark: _Toc32220]
[bookmark: _Hlk49342196]七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
供应商自行承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
[bookmark: _Toc1789][bookmark: _Toc29462][bookmark: _Toc8300798][bookmark: _Toc58081281]
八、重大违法记录说明及承诺
1、供应商提供“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（成立不足3年的则按成立年限提供）。
2、供应商认为需要提交的其他证明材料。

[bookmark: _Toc17446]

九、本项目的特定资格要求
3.1 资质要求：具备有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，且具备有效的安全生产许可证（证书在有效期内）。
3.2项目经理要求：拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（证书在有效期内）且不得担任其他在建项目的项目经理。





十、其他承诺
致：                        （采购人名称）： 
在参与本次项目投标中，我单位承诺：  
1、我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情形。
2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目的其他采购活动的情形。
上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。
[bookmark: _Toc18572][bookmark: _Toc16991][bookmark: _Toc23151][bookmark: _Toc3408][bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc58081284]

十一、供应商资格要求中要求的或者供应商认为需要其他文件
1、▲磋商保证金缴纳凭证复印件
2、有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

[bookmark: _Toc427339186][bookmark: _Toc420071240][bookmark: _Toc417843489][bookmark: _Toc8300800][bookmark: _Toc417843440][bookmark: _Toc484796157][bookmark: _Toc347849252][bookmark: _Toc58081285][bookmark: _Toc11934][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc5948][bookmark: _Toc30826][bookmark: _Toc3540][bookmark: _Toc24734]十二、▲报价函

致：               （采购人名称）
1.我方已仔细研究了石屏县坝心镇人民政府 的       （项目名称）       竞争性磋商采购文件的全部内容，并按合同约定，完成的采购内容，并满足采购人，符合国家现行质量标准和规范。
2.我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。
3.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同约定的所有项目内容。
4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5. ....（其他补充说明）。


供应商：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
日期： 年 月 日

[bookmark: _Toc347849254][bookmark: _Toc346496609][bookmark: _Toc327344860][bookmark: _Toc267641379][bookmark: _Toc232509438]
[bookmark: _Toc8300801][bookmark: _Toc417843441][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc427339187][bookmark: _Toc420071241][bookmark: _Toc417843490][bookmark: _Toc484796158][bookmark: _Toc58081286][bookmark: _Toc14297][bookmark: _Toc30353][bookmark: _Toc4628][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Toc27139][bookmark: _Hlk525380897]
十三、▲报价一览表（首次）
	[bookmark: _Hlk37418019]序号
	项  目
	金        额

	
	
	小    写
	大    写

	1
	竞争性磋商报价（元）
	
	

	2
	项目经理
	姓名：  
证书名称及编号：

	3
	合同履行期限
	

	4
	质量承诺
	

	5
	说   明
	




供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

[bookmark: _Toc317683320][bookmark: _Toc398724682][bookmark: _Toc432697222][bookmark: _Toc9431738]日期： 年 月 日



[bookmark: _Toc58081287]

[bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc11625][bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc21928]十四、▲已标价工程量清单
（按照工程量清单报价要求进行编制）
注：
1.供应商须根据造价公司正式出具的《工程量清单》填报，不得随意更改《工程量清单》的所有格式和内容。未按照《工程量清单》格式进行报价的或者磋商报价中有缺项或者漏项的响应文件将被视为实质性不响应竞争性磋商采购文件而被否决。



[bookmark: _Toc5783632][bookmark: _Toc58081289][bookmark: _Toc8300802][bookmark: _Toc417843494][bookmark: _Toc427339191][bookmark: _Toc27962][bookmark: _Toc420071245][bookmark: _Toc417843445][bookmark: _Toc484796160]





















[bookmark: _Toc18809]

[bookmark: _Toc28207][bookmark: _Toc19511][bookmark: _Toc24302][bookmark: _Toc14545]十五、▲中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者∶服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶
1.    （标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
........
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: OLE_LINK114]企业名称（电子签章）：
日期：

注：
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK383]①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
[bookmark: OLE_LINK380][bookmark: _Toc66970810][bookmark: _Toc34335344][bookmark: _Toc502909064]②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏； 

[bookmark: _Toc5783633][bookmark: _Toc27556][bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc8300803][bookmark: _Toc30207][bookmark: _Toc58081290][bookmark: _Toc19401][bookmark: _Toc13141][bookmark: _Hlk57798849]十六、残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


[bookmark: OLE_LINK346][bookmark: OLE_LINK119]单位名称（电子签章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc33799169][bookmark: _Toc524084218][bookmark: _Toc21613867][bookmark: _Toc32228495][bookmark: _Toc22548913]

[bookmark: _Toc58081291][bookmark: _Toc10241][bookmark: _Toc10858][bookmark: _Toc13950][bookmark: _Toc20975][bookmark: _Toc27076]十七、监狱企业声明函
[bookmark: _Hlk57798841]（不属于监狱企业的无需填写）
公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。
    根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：     。
本公司为参加       （项目名称） （项目编号：      ）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任




注：若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且投标人必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。
监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。




[bookmark: _Toc8300804][bookmark: _Toc58081292][bookmark: _Toc22080][bookmark: _Toc13345][bookmark: _Toc9833][bookmark: _Toc2617][bookmark: _Toc3005]
十八、技术方案
包括但不限于以下内容：
1、施工技术方案
2、质量管理体系与措施
3、工期及进度计划保障措施
4、安全文明施工保证措施
5、施工机械及材料投入计划
6、供应商认为还需提交的其他资料
[bookmark: _Toc347849265][bookmark: _Toc427339193][bookmark: _Toc420071247][bookmark: _Toc417843447][bookmark: _Toc7868][bookmark: _Toc8300805][bookmark: _Toc417843496][bookmark: _Toc484796166]
[bookmark: _Toc15337][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc22805][bookmark: _Toc9900]
十九、项目管理机构配备情况表
项目名称：
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc21903][bookmark: _Toc4519][bookmark: _Toc12621][bookmark: _Toc21867]二十、主要人员简历表
“主要人员简历表”中的各项目经理及其他主要人员应附相关证书。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于          学校          专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc29645][bookmark: _Toc12655]注：此表须附拟投入主要人员的相关从业（执业）资格证、职称证、身份证等相关资料的复印件。
[bookmark: _Toc864][bookmark: _Toc25418][bookmark: _Toc16137][bookmark: _Toc22889][bookmark: _Toc20758]



二十一、类似业绩
	序号
	项目名称
	合同签订日期
	服务内容
	合同金额（万元）
	业主单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：附业绩证明材料【业绩证明材料须附中标通知书或合同协议书或业主证明等相关证明材料复印件】。


[bookmark: _Toc58081296]


[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc12316][bookmark: _Toc8876][bookmark: _Toc5497][bookmark: _Toc13233]二十二、构成磋商响应文件的其他资料
(各供应商应自行承诺，格式自拟。） 


[bookmark: _Hlk37417525]第五章 采购要求
[bookmark: _Toc427339195][bookmark: _Toc427306820][bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc58081300]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购标的需实现的功能或者目标：
满足石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目采购的要求，符合国家、地方现行相关行业标准、规范及采购人（使用方）要求。
2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业采购。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
质量标准：符合国家、行业及地方现行施工质量验收规范标准，竣工验收一次性验收合格。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1.采购范围：石屏县坝心镇2026年白浪村委会大过细村产业道路建设项目，位于坝心镇白浪村委会，本项目包含新建产业路1200米，宽3.5米；新建排水沟1200米；护坡680立方米等，包括工程量清单所含全部内容。
2.标段划分：本项目不划分标段。
3.最高限价：799299.37元。
4.结算办法：结算审计以承包人第一轮报价所报的响应文件中的“已标价工程量清单”进行审计，在审计后的结算价基础上乘以（1-工程结算价优惠价），即得到该工程审计结算价（应支付实际工程款）。
5.本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。
6.本工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。
7.根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用本工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于以下现行标准或规范及其最新版本的要求。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1.采购标的的数量：1项
2.工期：60日历天。
3.项目地点：坝心镇白浪村委会
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
项目（标准）要求：符合国家、地方现行相关行业标准、规范及采购人（使用方）要求，实施过程中充分考虑现场实际，切实做好安全防护措施，如发生任何安全事故，由供应商自行负责。
（六）采购标的的验收标准；
项目完成后，按照国家及行业标准规范及采购人的要求进行验收。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
工程量清单另附。




















第六章 磋商程序及方法
	[bookmark: _Toc58081302]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	符合第二章“供应商须知及供应商须知前附表” 第4.1 项规定。

	
	
	本项目的特定资格条件
	符合第二章“供应商须知及供应商须知前附表” 第4.1 项规定。

	2.1.2
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照相关证件一致。

	
	
	签字盖章
	符合第二章“供应商须知”的规定。

	
	
	响应文件格式
	符合第四章“响应文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	供应商只能有一个磋商报价。

	
	
	采购需求
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定。

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定。

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定。

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第13.1项规定。

	
	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知”第15.1项规定。

	
	
	其他实质性要求
	1）供应商须根据造价公司正式出具的《工程量清单》填报磋商报价，供应商所报的磋商报价不得超过《工程量清单》中招标控制价总价。
2）竞争性磋商文件中响应文件格式部分标注▲号的，供应商必须按竞争性磋商文件要求填写，否则其响应文件按无效响应处理；
3）响应文件中没有采购人不能接受的附加条件的或法律法规规定的其他响应文件无效的情形。

	
	
	否决磋商条件
	符合第六章“评审办法”附件B的规定。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	评分办法及分值
	综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审 得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目评审细则详见下表。
评分因素权重：
磋商报价 F1:30 分；
技术部分F2:70分；
供应商的评标总得分＝F1＋F2 

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2磋商报价评审标准
（30分）
	磋商报价评审
（满分30分）
	1、商务部分评审以供应商的竞争性磋商二次报价为准。
2、评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用“低价优先法”计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。
2.磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30
3.项目属于专门面向中小微企业，磋商报价不再以优惠的价格参与评审

	2.2.3技术部分评审标准（70分）
	施工技术方案
（满分20分）
	根据响应文件中的施工方案与技术措施进行评审：
方案至少包括1.施工总体概况表述、2.施工技术方案及大纲、3.施工部署安排、4.施工方法及主要工序、5.施工技术措施。
以上5项内容每项4分，无漏项、无缺陷得20分，每缺少一项扣4分；每有一项内容存在缺陷的扣2分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	质量管理体系与措施
（满分8分）
	根据响应文件中的质量管理体系与措施进行评审：
至少包括1.施工质量目标保障措施及承诺、2.质量记录管理、3.履约及竣工验收管理、4.违约责任承诺及处罚措施。
以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存存在缺陷的扣1分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	工期及进度计划保障
措施
（满分9分）
	根据响应文件中的工期及进度计划保障措施进行评审：
至少包括1.工期保障措施及承诺、2.项目实施进度计划安排及保障措施、3.工期、进度计划违约责任。
以上3项内容每项3分，无漏项、无缺陷得9分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	安全文明施工保证措施（满分9分）
	根据响应文件中的安全文明施工保证措施进行评审：
至少包括1.安全文明施工目标、2.安全文明管理人员设置、3.安全文明管理制度。
以上3项内容每项3分，无漏项、无缺陷得9分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	施工机械及材料投入计划
（满分12分）
	根据响应文件中的施工机械及材料投入计划进行评审：
至少包括1.施工机械投入明细及机械配置原则、2.施工机械进场安排及管理措施、3.采购计划及材料检测、4.周转料具投入保障措施。
以上4项内容每项3分，无漏项、无缺陷得12分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	项目管理人员配置
（满分10分）
	（1）项目负责人（满分4分）
①项目负责人具备工程类中级及以上职称的得2分。
②2023年1月1日至今作为项目负责人承担过1个资质等级范围内类似的业绩得1分，最多得2分。
注：业绩证明材料须提供中标通知书或合同书等证明材料复印件且内容清晰，并能够体现项目负责人姓名，否则不予认可。
（2）组织机构（满分6分）
①项目团队配置；
②团队管理方案。
以上2项内容人员配置科学合理，岗位职责明确，工作经验丰富，专业能力强，方案切实可行，针对性强的每项得3分，共6分；否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。
①无对应内容或内容与本项目无关或不相符的每项扣3分；
②内容不合理，无可行性、针对性或与项目实施不紧密的每项扣2分；
③内容合理，与项目实施不紧密，但可行性、针对性不强的的每项扣1分
④内容存在瑕疵的每项扣0.5分。
注：须提供项目团队人员的身份证、资质/职称证书(若有）、所在投标单位的劳动合同，无人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的不得分。

	
	类似业绩
(2分）
	[bookmark: _GoBack]供应商（2023年1月1日-至今）每承担过1个资质等级范围内的类似项目业绩加1分，分数加满为止，满分2分。
注：以所提供的证明材料签署时间为准，类似业绩证明材料为合同协议书或中标（成交）通知书或业主出具的证明材料（未提供证明材料的该项不得分）

	磋商程序
	详见本章附件A：评审详细程序

	否决磋商条款
	详见本章附件B：否决磋商申请条件


[bookmark: _Toc121152030][bookmark: _Toc26695][bookmark: _Toc121151890]

1.评审办法
[bookmark: _Toc302769234]1.1本评审办法根据相关法律、法规、规章及结合本项目实际情况制定。
1.2 本办法是磋商小组确定工程成交候选人的依据，在评审过程中应充分体现公平、公正、科学、择优的原则。
1.3 磋商小组依据本章第2.1项规定的评审标准对响应文件进行初步评审，供应商只有通过初步评审后才能进入详细评审。
1.4 本项目详细评审办法采用综合评估法，磋商小组将按照详细评审的最后得分由高至低推荐前三名成交候选人。
1.5 磋商小组依据本竞争性磋商采购文件规定的评审标准和方法，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按照最后得分的高低推荐三名成交候选人，并标明排列顺序。
1.6 磋商小组应推荐最后得分最高的供应商为第一成交候选人。若出现得分并列时，磋商报价最低的靠前。
1.7 评审过程的保密
1.7.1 磋商申请文件开启后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。
1.7.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。
1.7.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和资料。
1.8 采购人或采购人代理机构应对评审过程进行书面记录，书面记录应如实地反映评审的全过程，特别是评审专家提出的各种意见和建议，并作为重要的应保密的资料存档，复印件作为书面报告的组成部分交招标管理部门备案。
1.9 评审中若遇特殊问题，由磋商小组根据有关法律、法规研究决定。
[bookmark: _Toc246831853][bookmark: _Toc493101405][bookmark: _Toc121151891][bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc121152031][bookmark: _Toc493101207][bookmark: _Toc521614479][bookmark: _Toc397008036][bookmark: _Toc17627]2.评审标准
[bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc20750][bookmark: _Toc186513211][bookmark: _Toc397008037][bookmark: _Toc521614480][bookmark: _Toc493101406][bookmark: _Toc493101208][bookmark: _Toc302769237][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc121151892][bookmark: _Toc26308][bookmark: _Toc121152032][bookmark: _Toc392522352][bookmark: _Toc382566730][bookmark: _Toc25026]2.1 初步评审标准
[bookmark: _Toc302769238]2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc302769239]2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc121152033][bookmark: _Toc3067][bookmark: _Toc493101407][bookmark: _Toc121151893][bookmark: _Toc12893][bookmark: _Toc521614481][bookmark: _Toc382566731][bookmark: _Toc816][bookmark: _Toc20948][bookmark: _Toc24633][bookmark: _Toc392522353][bookmark: _Toc397008038][bookmark: _Toc493101209]2.2 详细评审标准
2.2.1 详细评审采用综合评估法，详见评审办法前附表。
2.2.2详细评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc184635091][bookmark: _Toc493101408][bookmark: _Toc25263][bookmark: _Toc121151894][bookmark: _Toc493101210][bookmark: _Toc397008039][bookmark: _Toc121152034][bookmark: _Toc521614482]3.评审程序
[bookmark: _Toc121151895][bookmark: _Toc397008040][bookmark: _Toc493101409][bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc24800][bookmark: _Toc121152035][bookmark: _Toc382566737][bookmark: _Toc493101211][bookmark: _Toc521614483][bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc1135][bookmark: _Toc392522375][bookmark: _Toc13392]3.1 初步评审
3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其磋商申请。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作否决磋商申请处理：
（1）第二章“供应商须知”第4.2项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
[bookmark: _Toc302769256]（4）附件B“否决磋商申请条件”中规定的任何一种情形的。
3.1.3 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商申请作否决处理。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc493101410][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc521614484][bookmark: _Toc121152036][bookmark: _Toc607][bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc397008041][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc493101212][bookmark: _Toc121151896][bookmark: _Toc382566738][bookmark: _Toc392522376][bookmark: _Toc8453]3.2 详细评审
3.2.1 磋商小组按详细评审标准规定进行打分。
[bookmark: _Toc302769262]3.2.2 统计分数原则：供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc521614485][bookmark: _Toc121152037][bookmark: _Toc121151897][bookmark: _Toc9726][bookmark: _Toc493101213][bookmark: _Toc32415][bookmark: _Toc397008042][bookmark: _Toc493101411][bookmark: _Toc382566739][bookmark: _Toc24688][bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc392522377][bookmark: _Toc30367]3.2.3 政府采购评审中出现下列情形之一的，竞争性磋商小组启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 
　　2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 
　　3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%； 
　　4.竞争性磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
3.2.4竞争性磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，通过政采云平台在线询标要求相关供应商在评审现场30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
3.2.5竞争性磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
[bookmark: _Toc9314][bookmark: _Toc15126][bookmark: _Toc397008043][bookmark: _Toc17421][bookmark: _Toc521614486][bookmark: _Toc382566740][bookmark: _Toc29459][bookmark: _Toc493101214][bookmark: _Toc493101412][bookmark: _Toc121151898][bookmark: _Toc392522378][bookmark: _Toc312][bookmark: _Toc121152038]3.4 评审结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照最后得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。


[bookmark: _Toc521614487][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc121151899][bookmark: _Toc25590][bookmark: _Toc493101413][bookmark: _Toc121152039][bookmark: _Toc397008044][bookmark: _Toc493101215][bookmark: _Toc7663]附件A：评审详细程序
[bookmark: _Toc392522380][bookmark: _Toc493101414][bookmark: _Toc493101216][bookmark: _Toc18715][bookmark: _Toc6788][bookmark: _Toc521614488][bookmark: _Toc21468][bookmark: _Toc417899384][bookmark: _Toc397008045][bookmark: _Toc121152040][bookmark: _Toc10250][bookmark: _Toc21906][bookmark: _Toc121151900][bookmark: _Toc381778781]A0. 总则
本附件是本章“评审办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评审程序的进一步细化，磋商小组应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评审工作。
[bookmark: _Toc381778782][bookmark: _Toc521614489][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc23327][bookmark: _Toc121152041][bookmark: _Toc493101415][bookmark: _Toc17832][bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc121151901][bookmark: _Toc397008046][bookmark: _Toc392522381][bookmark: _Toc417899385][bookmark: _Toc493101217][bookmark: _Toc14599]A1. 基本程序
评审活动将按以下五个步骤进行：
（1）评审准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐成交候选人或者直接确定成交供应商及提交评审报告。
[bookmark: _Toc397008047][bookmark: _Toc493101416][bookmark: _Toc521614490][bookmark: _Toc17673][bookmark: _Toc121151902][bookmark: _Toc493101218][bookmark: _Toc392522382][bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc1521][bookmark: _Toc381778783][bookmark: _Toc417899386][bookmark: _Toc121152042][bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc962]A2. 评审准备
[bookmark: _Toc493101219][bookmark: _Toc493101417][bookmark: _Toc381778784][bookmark: _Toc392522383][bookmark: _Toc382566745][bookmark: _Toc417899387][bookmark: _Toc521614491]A2.1 磋商小组成员签到
磋商小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。
[bookmark: _Toc493101418][bookmark: _Toc493101220][bookmark: _Toc381778785][bookmark: _Toc521614492][bookmark: _Toc417899388][bookmark: _Toc392522384][bookmark: _Toc382566746]A2.2 磋商小组的分工
磋商小组首先推选一名磋商小组组长。采购人也可以直接指定磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长在与其他磋商小组成员协商的基础上，可以将磋商小组划分为技术组和商务组。
[bookmark: _Toc381778786][bookmark: _Toc493101221][bookmark: _Toc493101419][bookmark: _Toc382566747][bookmark: _Toc521614493][bookmark: _Toc417899389][bookmark: _Toc392522385]A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 磋商小组组长应组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商采购文件，了解和熟悉招标目的、采购需求、主要合同条件、采购需求、质量标准和监理周期等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应补充编制评审所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在竞争性磋商采购文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。
A2.3.2 采购人或采购代理机构应向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括竞争性磋商采购文件、未在开标会上当场拒绝的各响应文件、磋商会议记录、资格预审文件及各供应商在资格预审阶段递交的资格预审申请文件、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及采购人或磋商小组认为必要的其他信息和数据。
[bookmark: _Toc381778787][bookmark: _Toc417899390][bookmark: _Toc521614494][bookmark: _Toc382566748][bookmark: _Toc493101222][bookmark: _Toc493101420][bookmark: _Toc392522386]A2.4 对响应文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A2.4.1 在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对采购需求理解的偏差、磋商报价的算术性错误、错漏项、磋商报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要供应商进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向供应商发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A2.4.2 在不影响磋商小组成员的法定权利的前提下，磋商小组可委托由采购人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审专家的回避规定和要求，不得与任何供应商有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由磋商小组及其成员行使的权利。清标成果应当经过磋商小组的审核确认，经过磋商小组审核确认的清标成果视同是磋商小组的工作成果，并由磋商小组以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由磋商小组全体成员签名。
A2.4.3 供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。供应商递交的书面澄清资料由磋商小组开启。
[bookmark: _Toc381778788][bookmark: _Toc493101421][bookmark: _Toc493101223][bookmark: _Toc521614495][bookmark: _Toc392522387][bookmark: _Toc417899391][bookmark: _Toc397008048]A3. 初步评审
[bookmark: _Toc521614496][bookmark: _Toc382566750][bookmark: _Toc493101422][bookmark: _Toc493101224][bookmark: _Toc392522388][bookmark: _Toc381778789][bookmark: _Toc417899392]A3.1 资格评审
磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审，并记录评审结果。
[bookmark: _Toc521614498][bookmark: _Toc381778791][bookmark: _Toc392522390][bookmark: _Toc493101226][bookmark: _Toc382566752][bookmark: _Toc417899394][bookmark: _Toc493101424]A3.2 符合性评审
A3.2.1 磋商小组根据评审办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性评审，并记录评审结果。
A3.2.2 供应商磋商价格不得超出（不含等于）按照本章前附表的规定计算的“招标控制价”，凡供应商的磋商价格超出“招标控制价”的，该供应商的响应文件不能通过响应性评审。
[bookmark: _Toc392522392][bookmark: _Toc417899395][bookmark: _Toc382566754][bookmark: _Toc381778793][bookmark: _Toc493101227][bookmark: _Toc521614499][bookmark: _Toc493101425]A3.3 判断是否为否决磋商条件
A3.3.1 判断供应商的磋商文件是否为否决磋商的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。
A3.3.2 本章附件B集中列示的否决磋商条件不应与第二章“供应商须知”和本章正文部分包括的否决磋商条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.3.3 磋商小组在评审（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的否决磋商条件判断供应商的磋商是否为否决磋商。
[bookmark: _Toc493101228][bookmark: _Toc381778794][bookmark: _Toc521614500][bookmark: _Toc493101426][bookmark: _Toc382566755][bookmark: _Toc417899396][bookmark: _Toc392522393]A3.4 算术错误修正
磋商小组依据本章中规定的相关原则对磋商报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评审价。
[bookmark: _Toc493101427][bookmark: _Toc493101229][bookmark: _Toc392522394][bookmark: _Toc381778795][bookmark: _Toc382566756][bookmark: _Toc521614501][bookmark: _Toc417899397]A3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
[bookmark: _Toc397008049][bookmark: _Toc521614502][bookmark: _Toc493101428][bookmark: _Toc493101230][bookmark: _Toc392522395][bookmark: _Toc381778796][bookmark: _Toc417899398]A4. 详细评审
[bookmark: _Toc382566760][bookmark: _Toc493101429][bookmark: _Toc493101231][bookmark: _Toc521614503][bookmark: _Toc392522398][bookmark: _Toc381778799][bookmark: _Toc417899399]A4.1 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，磋商小组应当就响应文件中不明确的内容要求供应商进行澄清、说明或者补正。供应商应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
[bookmark: _Toc493101430][bookmark: _Toc392522399][bookmark: _Toc397008050][bookmark: _Toc417899400][bookmark: _Toc521614504][bookmark: _Toc381778800][bookmark: _Toc493101232]A5. 推荐成交候选人或者直接确定成交供应商
[bookmark: _Toc382566762][bookmark: _Toc417899401][bookmark: _Toc493101431][bookmark: _Toc521614505][bookmark: _Toc381778801][bookmark: _Toc493101233][bookmark: _Toc392522400]A5.1 汇总评审结果
磋商报价评审工作全部结束后，磋商小组应填写评审结果汇总表。
[bookmark: _Toc381778802][bookmark: _Toc521614506][bookmark: _Toc382566763][bookmark: _Toc493101234][bookmark: _Toc392522401][bookmark: _Toc417899402][bookmark: _Toc493101432][bookmark: _Toc493101235][bookmark: _Toc392522402][bookmark: _Toc382566764][bookmark: _Toc417899403][bookmark: _Toc381778803][bookmark: _Toc521614507][bookmark: _Toc493101433]A5.2 推荐成交候选人
A5.2.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组在推荐成交候选人时，应遵照以下原则：
（1）磋商小组对有效的响应文件按照综合评分由低至高的次序排列，根据第二章“供应商须知”前附表第7.1款的规定推荐成交候选人。
（2）如果磋商小组根据本章的规定作否决磋商处理后，有效磋商不足三个，且少于第二章“供应商须知”前附表第7.1款规定的成交候选人数量的，磋商小组可以建议采购人重新采购。
A5.2.2 磋商截止时间前递交响应文件的供应商数量少于三个或者所有磋商申请被否决的，采购人应当依法重新采购。
A5.3 直接确定成交供应商
第二章“供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商的，磋商小组对有效的磋商申请按照最后得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Toc392522403][bookmark: _Toc417899404][bookmark: _Toc493101434][bookmark: _Toc381778804][bookmark: _Toc382566765][bookmark: _Toc493101236][bookmark: _Toc521614508]A5.4 编制及提交评审报告
磋商小组根据本章第3.4.2项的规定向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字。评审报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）磋商小组成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的磋商一览表；
（5）否决磋商情况说明；
（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括磋商小组在评审过程中所形成的所有记载评审结果、结论的表格、说明、记录等文件）：
[bookmark: _Toc521614509][bookmark: _Toc493101435][bookmark: _Toc493101237][bookmark: _Toc417899405][bookmark: _Toc392522404]（8）经评审的供应商排序；
（9）推荐的成交候选人名单（如果第二章“供应商须知”前附表授权磋商小组直接确定成交供应商，则为“确定的成交供应商”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明或补正事项纪要。
[bookmark: _Toc417899406][bookmark: _Toc493101436][bookmark: _Toc381778805][bookmark: _Toc397008051][bookmark: _Toc392522405][bookmark: _Toc521614510][bookmark: _Toc493101238]A6. 特殊情况的处置程序
[bookmark: _Toc392522406][bookmark: _Toc493101239][bookmark: _Toc493101437][bookmark: _Toc381778806][bookmark: _Toc417899407][bookmark: _Toc382566767][bookmark: _Toc521614511]A6.1 关于评审活动暂停
A6.1.1 磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。
A6.1.2 发生评审暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。
[bookmark: _Toc521614512][bookmark: _Toc417899408][bookmark: _Toc382566768][bookmark: _Toc392522407][bookmark: _Toc381778807][bookmark: _Toc493101240][bookmark: _Toc493101438]A6.2 关于评审中途更换磋商小组成员
A6.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。
A6.2.2 退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本竞争性磋商采购文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
[bookmark: _Toc493101439][bookmark: _Toc381778808][bookmark: _Toc493101241][bookmark: _Toc392522408][bookmark: _Toc382566769][bookmark: _Toc417899409][bookmark: _Toc521614513]A6.3 记名投票
在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

[bookmark: _Toc521614514][bookmark: _Toc493101440][bookmark: _Toc25430][bookmark: _Toc121152043][bookmark: _Toc397008052][bookmark: _Toc18203][bookmark: _Toc493101242][bookmark: _Toc121151903]附件B：否决磋商条件
[bookmark: _Toc417899411][bookmark: _Toc493101441][bookmark: _Toc392522411][bookmark: _Toc493101243][bookmark: _Toc521614515][bookmark: _Toc397008053][bookmark: _Toc381778811]B0. 总则
本附件所集中列示的否决磋商条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的否决磋商条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以附件B为准。除附件B所列的否决磋商条件外，其他部分的否决磋商条件不成为否决磋商的依据。
[bookmark: _Toc493101442][bookmark: _Toc397008054][bookmark: _Toc493101244][bookmark: _Toc392522412][bookmark: _Toc521614516][bookmark: _Toc417899412][bookmark: _Toc381778812]B1. 否决磋商条件
供应商或响应文件有下列情形之一的，其磋商申请作否决磋商处理：
[bookmark: _Toc392522413]B1.1 有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。
[bookmark: _Toc392522414]B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
[bookmark: _Toc392522415]B1.3 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。
B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审、价格评审中，磋商小组认定供应商的响应文件不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
[bookmark: _Toc392522417]B1.5 磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的。
[bookmark: _Toc392522418]B1.6 供应商针对磋商小组询标所提问题，在询标完毕后，未作出书面说明并按要求提供相关证明材料或不能合理说明、提供相关证明材料的，将被认定以低于成本报价竞标的。
B1.7无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
[bookmark: _Toc392522420]B1.8 响应文件载明的招标项目完成期限超过竞争性磋商采购文件规定的期限的。
[bookmark: _Toc392522421]B1.9 明显不符合采购人采购需求的。
[bookmark: _Toc392522423]B1.10未按规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。
B1.11供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。
[bookmark: _Toc392522425]B1.12供应商未按照竞争性磋商采购文件的要求提供保证金的。
[bookmark: _Toc392522426]B1.13未按竞争性磋商采购文件要求进行报价的。
[bookmark: _Toc392522427][bookmark: _Toc392522430]B1.14供应商填报的磋商报价超过采购人规定的最高限价（总价或单价）的。


附件一：

最终报价及承诺
项目名称：
	序号
	项  目
	金        额

	
	
	小    写
	大    写

	1
	竞争性磋商报价（元）
	
	

	2
	项目经理
	姓名：  
证书名称及编号：

	3
	合同履行期限
	

	4
	质量承诺
	

	5
	说   明
	1、我单位承诺完全满足竞争性磋商采购文件及采购人的要求。
2、其他承诺如下：


注：无需装订在供应商响应文件中，供应商可在线进行报价。

供应商：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：   年  月  日
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