2024年度云南省省级设计审批公路建设项目

技术咨询服务

采 购 文 件

YNZC2024-G3-04482-YNZB-0012

采   购   人：云南省交通运输厅

采购代理机构：云南正邦项目管理咨询有限公司

2024年9月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	2

二、供应商的资格要求	4

三、获取采购文件	5

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

第二章   供应商须知	7

供应商须知前附表	8

1.总则	14

2.采购文件	16

3.投标文件	17

4.投标	18

5.开标	19

6.评标	20

7.合同授予	22

8.纪律和监督	23

9.是否采用电子招标投标	25

10.需要补充的其他内容	25

第三章   评标办法（综合评分法）	27

评标办法前附表	28

1.评标方法	32

2.评审标准	32

3.评标程序	32

4.其他	34

第四章   合同条款及格式	40

合同条款前附表	41

第一节  合同条款	43

第二节  技术咨询合同	54

第五章  采购需求	67

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；	68

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；	68

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；	68

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；	71

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；	72

（六）采购标的的验收标准；	73

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。	73

第六章   投标文件格式	74

报价文件格式一：报价一览表	77

报价文件格式二：投标函	78

报价文件格式三：投标报价明细表	79

资格证明文件格式：资格证明文件	80

商务技术文件格式一：联合体协议书	83

商务技术文件格式二、授权委托书或法定代表人身份证明	84

商务技术文件格式三：商务条件	86

商务技术文件格式四：技术建议书	91

商务技术文件格式五：承诺函	92

商务技术文件格式六：其他材料	94

第一章  招标公告

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务

招标公告

项目概况

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2024年 9 月 25 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2024-G3-04482-YNZB-0012。

2.项目名称：2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务。

3.预算金额：人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00元）。

4.最高限价：人民币贰佰玖拾玖万肆仟玖佰元整（¥2,994,900.00元）。

5.采购需求：

5.1 2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务共包括3个工程项目，分别是普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程，G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程，中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥。划分为1个标段，供应商中标后，负责对标段包括的所有工程项目提供设计文件审批技术咨询服务。具体要求见采购文件第五章采购需求。

采购清单如下：

| 标段 | 工程项目名称 | 技术咨询服务内容 | 项目简况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程 | 初步设计文件审批技术咨询 | 本项目推荐线主线按二级公路标准进行建设，总里程约102.284公里。推荐采用60公里/小时、40公里/小时设计速度，路基宽度10.0米，设置桥梁7590m/43座，其中大桥6910m/33座，中桥680m/10座，未设置隧道；澄江支线、侯家沟支线采用四级公路标准进行建设，设计速度20公里/小时，路基宽度 6.5米，仙水大道支线、戚官村支线采用三级公路标准进行建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，支线均未设置桥梁及隧道。推荐方案投资估算为415717.94万元。 |
|  | G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程 | 施工图设计文件审批技术咨询 | G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程，改扩建思路为沿老路拼宽结合新建部分复线，改扩建标准采用双向八车道，路基宽41米，设计速度100公里/小时。路线总长约74公里，拼宽段35.5公里，新建段38.5km，桥梁17415米/38座，其中特大桥11880/7座，隧道19730米/7座，其中特长隧道12080米/3座，桥隧比55%。投资匡算约163亿元，平均每公里2.20亿元。 |
|  | 中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥 | 施工图设计文件审批技术咨询 | 本项目为双向四车道独立桥，设计速度40公里/小时，桥梁总宽35.3米。荷载等级公路－Ⅰ级。主桥为60+110+60米矮塔斜拉桥，桥梁全长420米，预估投资1.11亿元。 |

说明：供应商须对所投标段包括的项目内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。

5.2初步设计技术咨询

根据国家、地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，对初步设计文件提供咨询审查服务（含后续项目修编或变更设计的咨询服务审查）。云南省重点公路建设项目初步设计审查工作应按照咨询人对初步设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行。

技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

5.3施工图设计技术咨询

根据国家、地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，对施工图设计文件提供咨询审查服务，云南省重点公路建设项目施工图设计审查工作应按照咨询人对施工图设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行，同时含项目实施过程中的变更设计咨询审查工作。

技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至项目交工验收之日止。具体任务事项工作时限：

（1）初步设计文件审查：30个工作日（工程可行性研究报告批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（2）施工图设计文件审查：30个工作日（初步设计批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（3）现场调研结束、补充文件齐全后提交报告：15个工作日（特殊复杂项目为20个工作日）；

（4）项目实施过程中的变更设计咨询审查：5个工作日（或按采购人要求开展）。

7.本项目接受联合体投标。以联合体投标的，开标前联合体投标人需签订联合体协议并将联合体协议书附于投标文件中，组成联合体的所有成员（含牵头人）数量不得超过2个，联合体所有成员均应具有独立企业法人或事业法人资格或其他组织，持有效营业执照或事业单位法人证书或其他资格等证明文件；须进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”）。联合体牵头人负责本标段的投标、提交投标保证金及递交投标文件等相关事项。联合体各成员不得以自己名义单独或与联合体以外的其他单位组成新的联合体对同一标段提出投标申请，否则，相关投标均无效。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：

参与本项目投标的供应商应通过全国投资项目在线审批监管平台备案并列入公示名录的工程咨询机构（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致。

4.信用要求：

4.1按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的供应商信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间（查询结果以采购代理机构查询结果为准）。

4.2若供应商投标文件中提供的业绩中含有设计工作业绩的，须满足：供应商不存在被交通运输部或云南省交通运输厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形（含投标时有效的设计企业信用评价等级为D级的情形）。

注：投标时有效的设计企业信用评价等级按《云南省公路建设市场信用信息管理办法(试行)》（云交规〔2023〕2号）查询和执行）。

4.3若供应商投标文件中提供的业绩中仅只有设计咨询工作业绩的，须满足：供应商不存在被交通运输部或云南省交通运输厅取消投标资格。

5.不得参加该采购项目的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）供应商不得存在下列任一情形，否则其投标无效：

a．所投标段工程项目设计文件编制单位；

b．州市级设计审批（核准）单位及其委托的设计咨询单位；

c．项目业主单位或其他有关单位委托的设计咨询单位；

d.与上述单位存在直接控股、管理关系或者单位负责人为同一人的重大关联关系。

三、获取采购文件

1.时间：2024年 9 月 5 日00:00时至2024年 9 月 12 日23:59时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。

3.方式：网上获取。

凡有意参加投标者，请于本采购文件规定的获取时间内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取采购文件；未办理企业数字证书（CA）的企业需按照政府采购云平台电子认证的要求，在“政府采购云平台-CA管理-CA证书申领”版块中办理企业数字证书（CA）并绑定企业数字证书（CA）后在网上获取采购文件；数字证书（CA）办理详见其办理流程。采购文件免费提供，此为获取采购文件的唯一途径。

注：如供应商已在“云南省公共资源交易信息网－网上办事－CA办理”版块中注册通过并办理企业数字证书（CA）的，可直接绑定使用，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间（开标时间）：2024年 9 月 25 日09时30分（北京时间）。

2.提交投标文件的网址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

注：①供应商应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密投标文件，并在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

②供应商在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式，并于开标当日在规定时间内完成解密。

3.开标地点：云南正邦项目管理咨询有限公司会议室（云南省昆明市五华区王筇路绿地云都会创海大厦1804～1806室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本次招标公告同时在云南省政府采购网（www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）网站上发布。采购人和采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告内容不承担任何责任。

2. 供应商无需到达开标地点，须按政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）远程解密、开标的要求在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作，若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由采购代理机构给予对应的回复。请供应商提前熟悉政府采购云平台操作手册。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：

名    称：云南省交通运输厅

地    址：云南省昆明市环城西路1号

联系方式：0871-63401035

2. 采购代理机构：

名    称：云南正邦项目管理咨询有限公司

地    址：云南省昆明市五华区王筇路创海大厦1804～1806室

联系方式：0871-65013139

3. 项目联系方式：

项目联系人：黄老师

电      话：0871-63401035

第二章   供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：云南省交通运输厅 地址：云南省昆明市环城西路1号 联系人：黄老师 联系电话：0871-63401035 |
|  | 采购代理机构 | 名称：云南正邦项目管理咨询有限公司 地址：云南省昆明市五华区王筇路创海大厦1804～1806室 联系人：周学辉、杨冰 电话：0871-65013139 传真：0871-65013139 |
|  | 项目名称 | 2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务。 |
|  | 项目编号 | YNZC2024-G3-04482-YNZB-0012。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务共包括3个工程项目，分别是普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程，G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程，中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥。划分为1个标段。供应商中标后，负责对标段包括的所有工程项目提供设计文件审批技术咨询服务。具体要求见采购文件第五章采购需求。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至项目交工验收之日止。具体任务事项工作时限： （1）初步设计文件审查：30个工作日（工程可行性研究报告批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）； （2）施工图设计文件审查：30个工作日（初步设计批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）； （3）现场调研结束、补充文件齐全后提交报告：15个工作日（特殊复杂项目为20个工作日）； （4）项目实施过程中的变更设计咨询审查：5个工作日（或按采购人要求开展）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 咨询审查符合国家、地方现行有关法律法规和行业标准、规范的要求。 |
| 1.4.1 | 资格要求 | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照或其他资格等证明文件。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及财务情况说明书（附注），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。供应商为事业单位或其他组织的，按照国家相关财务制度提供财务报表。 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。 （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年1月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件； |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 资格要求 | ②提供2024年1月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。（成立未满2个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 （5）参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.4.2 | 本项目的特定资格要求 | 参与本项目投标的供应商应通过全国投资项目在线审批监管平台备案并列入公示名录的工程咨询机构（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致。 |
| 1.4.3 | 信用查询 | （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）相关要求，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），参与本项目的供应商信用查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间（查询结果以采购代理机构查询结果为准）。 （2）若供应商投标文件中提供的业绩中含有设计工作业绩的，须满足：供应商不存在被交通运输部或云南省交通运输厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形（含投标时有效的设计企业信用评价等级为D级的情形）。 （3）若供应商投标文件中提供的业绩中仅只有设计咨询工作业绩的，须满足：供应商不存在被交通运输部或云南省交通运输厅取消投标资格。 |
| 1.4.4 | 不得参加该采购项目的情形 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）供应商不得存在下列任一情形，否则其投标无效： a.所投标段工程项目设计文件编制单位； b.州市级设计审批（核准）单位及其委托的设计咨询单位； c.项目业主单位或其他有关单位委托的设计咨询单位； d.与上述单位存在直接控股、管理关系或者单位负责人为同一人的重大关联关系。 |
| 1.10.2 | 供应商在投标预备会前提出问题 | 不召开投标预备会，按2.2.1的要求办理。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 补遗书（如果有）、澄清函（如有）。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前。 |
|  |  | 形式：凭企业数字证书（CA）登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），通过“询问质疑投诉”菜单将提出的问题送达采购人。 |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的形式 | 通过云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/)统一向潜在供应商发布。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清 | 供应商自行登录云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/)获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。 |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出形式 | 通过云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）统一向潜在供应商发布。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到采购文件修改 | 供应商自行登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取修改后的采购文件，无须回复确认已收到该修改。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行有关增值税规定计算，包含在投标总价中。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价，供应商按投标报价表填报投标总报价。 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 有，最高限价为人民币贰佰玖拾玖万肆仟玖佰元整（¥2,994,900.00元）。 若供应商的投标总报价高于最高限价，投标文件按无效标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响报价的其他要素，自行测算费用。投标报价应包括完成本项目所需的一切总费用，包括但不限于服务期限内人员工资、法定节假日加班费、社会保险和税费、办公用品、工具、材料、设备及折旧、管理费、不可预见费等，该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，为包干总价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自供应商提交投标文件截止之日起计算90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本次采购不要求递交投标保证金。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 无。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 无。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按照投标文件格式，采用单位和（或）个人数字证书电子签章及电子签名：需要企业、法定代表人电子签章和（或）电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章和（或）电子签名，无需逐页电子签章和（或）电子签名，若为联合体投标，由联合体牵头人进行电子签章和（或）电子签名。 |
|  | 投标文件的提交 | 网上递交网址为政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），供应商在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签章，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：云南正邦项目管理咨询有限公司会议室（云南省昆明市五华区王筇路绿地云都会创海大厦1804～1806室）。 注：供应商登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/)电子交易系统，在规定时间内完成解密，供应商未在规定时间内完成解密的，视为放弃投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人；专家4人。 评标专家的确定方式：从云南省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为1～3名 |
| 7.2.1 | 中标公告媒介及期限 | 公示媒介：云南省政府采购网（网址：http：//www.yngp.com）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/)。 公示期限：1个工作日。 |
| 7.3 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.4 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求， 履约保证金形式：银行保函、保险保函（保单）、担保保函等非现金形式。 履约保证金金额：5%签约合同价。 提交履约担保的时间：采购人发出中标通知书后的30日内。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 中标后须提交的 投标文件 | 中标人须提供2份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质投标文件。 |
| 10.3 | 电子投标文件解密要求 | 因供应商自身原因（如未携带数字证书（CA）或携带错误的数字证书（CA）或忘记加密密码等）而导致投标文件无法及时导入政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）电子交易系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。 注：如果供应商使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行解密才能读取或导入投标文件。 |
| 10.4 | 采购代理机构服务费 | 根据与采购人签订的委托代理协议，本项目采购代理服务费金额为伍万零捌佰元整（¥50800.00元），由中标单位领取中标通知书时一次性付清。 |
| 10.5 | 招标人保留的权利 | 招标人有权根据项目实际情况调整或取消部分技术咨询服务内容，最终的技术咨询服务费按实际工作内容进行结算。对此咨询人应表示理解。 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 10.6 | 政府采购政策响应： 一、关于中小微企业 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件： 所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。中小企业提供本企业制造的货物或服务参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件要求，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 二、关于监狱企业 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 三、关于节能产品及环境标志产品 1.供应商根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知” 财库〔2019〕19号及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。 2.投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在投标文件中提供节能产品认证证书。 3.财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。 四、关于残疾人福利性单位 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； |  |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 10.6 | （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 中标、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次服务进行公开招标。

1.1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

1.2 资金来源

1.2.1资金来源：“供应商须知前附表”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购“采购需求”所列服务。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容及服务期限

1.3.1本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

1.3.2本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。

1.3.3本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。

1.4. 供应商资格要求

1.4.1供应商资格要求：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。见“供应商须知前附表”。

1.4.2本项目的特定资格要求：见“供应商须知前附表”。

1.4.3供应商信用查询，见“供应商须知前附表”。

1.4.4不得参加该采购项目的情形见“供应商须知前附表”。

1.5 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。采购人不得组织单个或部分供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，采购人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件偏离采购文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对采购文件的实质性要求和条件（第三章评标办法资格审查条件、符合性审查条件）作出满足性或更利于采购人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，供应商的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）技术建议书不够完善；

（2）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）、（2）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5供应商应根据采购文件的要求提供技术建议书等内容以对采购文件作出响应。

2.采购文件

2.1 采购文件构成

本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法。

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）“供应商须知前附表”规定的其他材料。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商应注意及时登录供应商须知前附表规定网页接收采购人发出的澄清，因供应商自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件。修改采购文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商应注意及时登录供应商须知前附表规定网页接收采购人发出的修改，因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

2.4 采购文件的异议

供应商或其他利害关系人对采购文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内以书面形式对提出异议的供应商或其他利害关系人作出答复。若因异议导致采购文件澄清或修改的，应按本须知第2.2条、2.3条的规定执行。

3.投标文件

3.1 投标文件构成

3.1.1投标文件包含以下内容：

（1）报价文件；

（2）资格证明文件；

（3）商务技术文件；

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，自行测算报价。供应商须就“采购需求”中的服务内容作出完整唯一报价。

3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改报价函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价表”中相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金以及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

本次采购不要求供应商递交投标保证金。

3.5 资格审查资料

供应商应按本章第1.4款规定提供资格审查资料。

3.6 备选投标方案

3.6.1除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3供应商提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应对采购文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、采购需求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件全部采用电子文档，由供应商使用“政采云电子投标客户端”制作加密生成，格式为“.jmbs”。

（2）供应商在编制投标文件时应按采购文件中规定的分级目录依次导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

（4）第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

联合体参与投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

3.7.4因供应商自身原因而导致投标文件无法导入“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。

4.投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，电子交易平台将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1供应商应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人将拒绝接收。

4.2.2已递交的投标文件，按第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定进行解密。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。供应商少于3个的，投标文件不解密、不予开启，投标文件作撤回处理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。供应商对加密的投标文件进行撤回的，应在“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”直接进行撤回操作；供应商对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

4.3.2供应商修改投标文件的，应使用“政采云电子投标客户端”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3供应商撤回投标文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，供应商应准时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）完成解密。

若供应商未在规定时间内登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）完成投标文件解密的，视为放弃投标，由此引起的一切责任均由供应商自行负责。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）发送解密指令；

（5）供应商解密加密的投标文件；

（6）导入并读取所有解密成功的投标文件的内容。

（7）公布标段名称、供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

（8）采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2.2在投标文件开标过程中，采购人将通过系统询问供应商是否有异议，供应商认为有异议的，可以通过开标系统提出疑问，采购人将通过开标系统进行答复。在规定时间内供应商未提出疑问的，则认为供应商无异议。

5.3 开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按供应商须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2因“电子交易平台”系统故障导致供应商无法正常上传加密的投标文件，供应商应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

供应商对开标有异议的，应在开标现场通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子评标系统提出，采购人当场通过电子开标系统作出答复，并制作记录。有异议的供应商代表通过电子开标系统确认，采购人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.1.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7.合同授予

7.1 定标

7.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

7.1.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

7.2 中标通知书

7.2.1中标人确定后，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人，同时向中标人发出中标通知书。

7.2.2中标通知书是合同的一个组成部分。

7.3 技术成果经济补偿

采购人对符合采购文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，采购人将按供应商须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。采购人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.4 履约保证金

7.4.1签订合同前，中标人应按“供应商须知前附表”规定的形式、金额向采购人提交履约保证金，否则，视中标人违约，采购人将没收中标人的全部投标保证金。履约保证金为签约合同价的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

中标人应自行承担开具银行保函、保险保函（保单）、担保保函所需的费用，中标人应保证履约担保在整个合同履行期内一直有效。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

采购人不得以压低服务费、增加工作量、缩短服务期限等作为中标的条件，不得与中标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时报价函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函大写金额报价，则签订合同时以开标时的报价函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.4联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.5采购人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本采购文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果；

（4）不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益，不得以任何方式干扰、影响评审工作，中标通知书发出后中标人无正当理由不得放弃中标。

8.3 对采购代理机构的纪律要求

（1）按照采购人编制的采购需求编制采购文件，内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则；

（2）不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）负责组织评标工作，并履行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十五条规定的职责；

（4）采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行；

（5）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询。

8.4 对评标委员会成员的纪律要求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

8.5 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场，有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取采购文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

8.6 质疑

8.6.1供应商认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按照本章第2.4条规定的时间前以书面形式提交，要求采购人对采购文件予以澄清。

8.6.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）明确的请求和必要的证明材料；

（3）质疑理由及事实依据；

（4）质疑对象；

（5）联系电话和地址；

（6）质疑的日期；

（7）质疑人署名。

质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，由法定代表人、主要负责人或其授权代理人签字或盖章并加盖公章。

8.6.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.7 投诉

8.7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向采购监督管理部门投诉。

8.7.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.8 其他

财政部门应当依法履行政府采购监督管理职责。财政部门及其工作人员在履行监督管理职责中不得有懒政怠政、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 自递交投标文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到采购人发出的函件（评标过程的澄清、中标结果通知书或中标通知书的发出等），并应及时向采购人反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章   评标办法（综合评分法）

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务

评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）投标报价低的供应商优先。 （2）投标报价相等时，技术建议书得分较高的供应商优先。 （3）技术建议书得分也相同时，按递交投标文件的先后顺序推荐。 |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 符合供应商须知1.4条的规定 |
| 2.1.2 | 符合性评 审标准 | （1）投标文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 （3）供应商法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。 （4）供应商法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 （5）供应商以联合体形式投标时，联合体满足采购文件要求。按照采购文件格式签订了联合体协议书，明确了联合体牵头人。 （6）供应商按采购文件规定未提出任何分包计划。 （7）投标报价未超过采购文件设定的最高限价。 （8）一份投标文件应只有一个投标报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （9）投标文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合采购文件规定。 （11）投标文件未附有采购人不能接受的条件。 （12）供应商未提供虚假材料。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100） | 商务及技术部分（F1）：90分 投标报价（F2）：10分 供应商的综合得分＝F1＋F2 |

续上表：

| 条款号 | 评分 因素 | 评分因素及权重分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 商务及技术部分（F1） | 技术建议书 （40分） | 对技术咨询服务工作的理解 （5分） | （1）对项目背景、项目内容和目的理解透彻，工作范围认识明确、全面具体的，得5分； （2）对项目背景、项目内容和目的理解较为清晰，工作范围认识较为明确、全面的，得4分； （3）对项目背景、项目目的、项目内容理解粗略，有部分工作范围认识但不全面的，得3分； （4）对项目背景、项目目的、项目内容理解差，工作范围认识模糊的，得2分； （5）无项目理解的，得0分。 |
|  |  |  | 技术咨询服务总体思路（5分） | （1）能够很好把握重点、条理清楚、思路清晰，审查理念科学、先进、合理的，得5分； （2）基本能够把握重点、条理清楚、思路清晰，审查理念较科学、先进、合理的，得4分； （3）重点把握不到位，条理一般、思路一般，审查理念一般的，得分3分； （4）无重点把握，条理差、思路差，审查理念不科学的，得2分； （5）无项目总体思路的，得0分。 |
|  |  |  | 对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（20分） | （1）对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识等内容全面具体、思路清晰，方法合理高效、有针对性，对咨询过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析全面科学合理，并提出有针对性的解决方案的，能够很好地满足项目需求的，得20分； （2）对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识等内容全面具体、思路清晰，但方法不够合理高效、重点不突出、针对性不强，对咨询过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析较为科学合理，提出有针对性的解决方案的，能够满足项目需求的，得16分； （3）对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识等内容完整，有一定的操作性、针对性、适用性，有对咨询过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析，提出的解决方案基本能满足项目需求的，得12分； （4）对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识等内容基本完整，操作性、针对性、适用性较差，有对咨询过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析，但提出的解决方案较难满足项目需求的，得8分； （5）无对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施的，得0分。 |

续上表：

| 条款号 | 评分 因素 | 评分因素及权重分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 商务及技术部分（F1） | 技术建议书 （40分） | 咨询工作计划和质量保证措施、进度保证措施（10分） | （1）咨询工作计划、实施进度、质量保证措施全面，切合项目需求、可行性强，有详细、具体的违约责任承诺的，得10分； （2）咨询工作计划、实施进度、质量保证措施基本合理，符合实际、可行性较强，有较为详细、具体的违约责任承诺的，得8分； （3）咨询工作计划、实施进度、质量保证措施针对性一般，基本能够满足项目需求，违约责任承诺不具体的，得6分； （4）咨询工作计划、实施进度、质量保证措施不够全面，针对性较差，无违约责任承诺的，得4分， （5）无咨询工作计划、实施进度、质量保证措施的，得0分。 |
|  |  | 主要人员（25分） | 项目负责人 （10分） | （1）项目负责人具有高级工程师或以上职称，有10年以上（含10年）高速公路勘察设计或设计咨询工作经验的，得6分； （2）近5年内作为项目负责人（总体审查专家）受项目所在地州（市）级及以上设计审批（核准）部门或项目业主委托，为高速公路建设项目（或公路独立特大桥梁项目或公路独立特长隧道项目）提供设计或设计咨询服务的，每提供1个业绩加2分，最多得4分； 注：若供应商在同一个项目既承担初步设计咨询又承担施工图设计咨询任务的两个业绩可同时累加或供应商在同一个项目既承担初步设计又承担施工图设计的两个业绩也可同时累加。 |
|  |  |  | 各审查专家（项目负责人除外）（15分） | （1）拟投入的各审查专家各专业配置齐全（包括但不限于路线、路基路面、桥梁、隧道、互通立交、交通工程及沿线设施、工程造价、工程地质等），专职从事公路行业工程咨询和审查的人员不少于8人的，得9分； （2）各审查专家具有高级或以上职称的，每人加0.5分，此项最多加2分； （3）各审查专家具有高速公路设计或设计咨询工作业绩的，每人每个项目加0.5分，每人最多加1分，此项最多加4分。 注：若以联合体投标的，以联合体成员合计人员、业绩累加计算，若供应商在同一个项目既承担初步设计咨询又承担施工图设计咨询任务的两个业绩可同时累加或供应商在同一个项目既承担初步设计又承担施工图设计的两个业绩也可同时累加。 |

续上表：

| 条款号 | 评分 因素 | 评分因素及权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 商务及技术部分（F1） | 业绩 （25分） | （1）供应商近5年（2019年1月1日至今）内承担过1个高速公路建设项目（或公路独立特大桥梁项目或公路独立特长隧道项目）设计工作或设计咨询服务工作（委托人为州市级及以上设计审批部门或项目业主），得15分； （2）供应商每多提供1个满足（1）项要求业绩的，每个业绩加2分，最多加至10分。 注：若以联合体投标的，联合体成员的业绩均可进行累加计算，若供应商在同一个项目既承担初步设计咨询又承担施工图设计咨询任务的两个业绩可同时累加或供应商在同一个项目既承担初步设计又承担施工图设计的两个业绩也可同时累加。 |
| 2.2.2（2） | 投标报价（F2） | 投标报价（10分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分。其他供应商的投标报价得分＝（评标基准价/该供应商的投标报价）×10。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对中型、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。并提供证明材料，经评标委员会核实方可获得价格扣除； 2、残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除； 3、供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。 |
| 备注：评标委员会成员应对各供应商投标文件的商务及技术文件独立进行评分。打分分值若不是整数的，保留小数点后2位，汇总计算评标委员会成员的算术平均分结果保留小数点后2位。 |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表；依据法律法规和采购文件的规定，由采购代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。只有资格评审合格的投标文件才能提交评标委员会对其进行符合性评审。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务及技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）商务及技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的评标委员会应否决其投标。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中投标函报价内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标无效且其投标保证金也将被没收。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各供应商的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对商务及技术部分计算出得分F1；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得F2。

3.2.2商务及技术部分（F1）得分由评标委员会成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。如评标委员会为7人（含）以上组成的，则评分结果去除评委打分中最高、最低分后，计算算术平均分值。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会发现供应商的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。供应商不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会不得暗示或诱导供应商作出澄清、说明，对供应商提出的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1~3名中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.其他

4.1 关于中小企业

4.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见附件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。中小企业提供本企业制造的货物或服务参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

4.1.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 1 | 其他未列明行业 |

4.1.3根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件要求，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 关于监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

4.3 关于节能产品及环境标志产品

4.3.1供应商根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”

财库〔2019〕19号及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。

4.3.2投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在投标文件中提供节能产品认证证书。

4.3.3财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

4.4 关于残疾人福利性单位

4.4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等同促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300 号

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第四章   合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务期限及实施地点 1.服务期限：自合同签订之日起至项目交工验收之日止。具体任务事项工作时限： （1）初步设计文件审查：30个工作日（工程可行性研究报告批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）； （2）施工图设计文件审查：30个工作日（初步设计批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）； （3）现场调研结束、补充文件齐全后提交报告：15个工作日（特殊复杂项目为20个工作日）； （4）项目实施过程中的变更设计咨询审查：5个工作日（或按采购人要求开展）。 2.实施地点：云南省交通运输厅指定地点。 |
| 2 | 付款方式：按财政资金到位情况及履行合同情况支付。 |
| 3 | 乙方若作为联合体供应商，应对本工程项目共同向甲方承担连带责任和履行义务。 |

第一节  合同条款

1.定义和解释

本合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程：指咨询人接受发包人委托，提供设计文件技术咨询服务的公路工程项目。

1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指对工程设计文件技术咨询服务进行发包的机构。本合同的发包人为云南省交通运输厅。

1.3 咨询人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程技术咨询服务的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.4 设计人：指承担本合同工程勘察设计的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。

1.5 项目负责人：指由咨询人书面委任的负责本合同工程技术咨询服务的组织管理者。

1.6 审查专家：指由咨询人批准的、并经过发包人认可的各专业审查负责人。

1.7 合同价格：指在合同协议书中写明的、咨询人按合同规定实施和完成本合同工程应得到的支付价款（技术咨询服务费）总额。

1.8 勘察设计技术标准与规范：是设计人勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通部关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及发包人有关勘察设计的书面要求。咨询人在咨询过程中也应以勘察设计技术标准与规范为依据进行勘察监理和技术咨询。

1.9 勘察设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查概、预算编制等全部或单项工作。

1.10 设计文件：是指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程建设项目概算预算编制办法》等标准、 规范规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标纸及工程量清单等。

1.11 不可抗力：指发包人与咨询人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.12 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.13 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应承担的责任。

1.14 赔偿：指在合同履行过程中，对于并非自己的错而是应由对方承担责任的情况造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）合同期顺延要求。

1.15 天：指日历。年、月按公历计算

1.16 时间：本采购文件所指时间均为北京时间。

2.咨询目的、范围、内容、期限、方式和成果

2.1 咨询目的

确保本合同工程的可靠性、合理性、适用性、经济性及规范性，优化设计方案提高工程投资效益，提高勘察设计质量，确保建设工程安全，督促勘察设计进度和保证勘察设计文件深度。

2.2 咨询范围

本合同工程全线（含主线及联络线）对应设计审批阶段（初步设计、施工图设计或初步设计及施工图设计）的总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工方案等的工程勘察、设计技术咨询服务，以及技术设计、属省级设计审批公路建设项目管理权限的重大设计变更（后续项目修编或变更设计的咨询服务审查）（如果有），项目实施过程中的变更设计咨询审查（如果有）等技术咨询服务。

2.3 咨询内容

2.3.1 初步设计审批技术咨询咨询人应提供以下技术服务：

（1）总体设计原则和思路的合理性，与建设环境和公路功能的适应性，是否对上阶段工程可行性研究报告评审意见进一步论证了路线方案等技术指标。

（2）初步地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件和建设环境反映的全面性；初步地质勘察深度是否达到规范要求。

（3）初步设计路线方案研究、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段方案比选的合理性和全面性；专业工程方案比选的全面性，推荐方案的合理性，技术指标运用的合理性，技术方案经济合理性；初步设计概算编制的合理性、全面性及准确性。

（4）初步设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况。专业间设计的协调性，初步设计界面衔接情况，初步设计与外业初步勘察成果的衔接情况。

（5）初步设计推荐方案桥隧等结构物的结构安全性、耐久性审查。

（6）各项专题研究和专项评估报告的完备性。

（7）概算中征地拆迁费是否符合国家相关法律法规及《云南省高速公路建设项目征地拆迁前期工作暂行办法》相关规定，土地的分类情况、征地拆迁补偿标准和征地拆迁数量等基础性资料是否准确，征地拆迁费取费依据是否完整合理，且征地拆迁方案是否为最优方案。

（8）编写技术咨询报告。

（9）后续项目修编或变更设计的咨询服务审查。

2.3.2 施工图设计审批技术咨询咨询人应提供以下技术服务：

（1）施工图总体设计是否执行上阶段初步设计审查意见；是否对局部路线方案进行补充研究。

（2）详细地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件反映的全面性；详细地质勘察深度是否达到规范要求，是否能支撑对应部位的施工图设计。

（3）施工图设计路线设计、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段施工图设计的合理性和全面性；专业工程设计的全面性、合理性，技术指标运用的合理性，技术方案经济合理性；施工图预算编制的合理性、全面性及准确性。

（4）施工图设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况。专业间设计的协调性，施工图设计界面衔接情况，施工图设计与外业详细勘察成果的衔接及适用情况。

（5）验算施工图设计桥隧等重要结构物的结构安全性，审查耐久性是否符合规范要求。

（6）预算中征地拆迁费是否符合国家相关法律法规及《云南省高速公路建设项目征地拆迁前期工作暂行办法》相关规定，征地拆迁补偿标准及建筑物构筑物赔偿标准等基础性资料是否准确，是否偏离市场评估价格；土地的分类情况和征地拆迁数量等基础性资料是否在施工图设计资料中完整列明。

（7）编写技术咨询报告。

（8）项目实施过程中的变更设计咨询审查。

2.4 咨询方式、成果

2.4.1 咨询人提供的技术咨询服务包括文件审查、现场审查和补充文件审查三个阶段。

（1）文件审查是按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，依据国家、交通运输部和云南省有关法律法规、技术标准和规范等相关规定，对方案的合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。文件审查应形成初步意见，提出现场审查重点内容。

（2）现场审查应听取设计单位的设计情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，现场完成对初审意见的调整，并提出对应设计阶段需要补充完成的工作。

（3）补充文件审查应审查补充文件是否满足现场审查提出的要求，根据补充文件修改完善审查意见，形成正式审查报告。

2.4.2 发包人应向咨询人提供的设计审查有关资料、各阶段审查期限要求详见技术要求。

2.4.3 初步设计咨询报告及施工图设计咨询报告

2.4.3.1 初步设计咨询正式审查报告应分章节编写，报告正文包括审查工作概况、总体评价（含政策执行情况和地勘与设计结合情况）、主要意见、具体意见（按专业分节，总体设计、地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、概算等）等内容。

初步设计审查的重点内容包括项目的建设规模、技术标准、路线走向、路基路面和主要构造物方案、设计概算及涉及经济社会、公众利益和公共安全的重大问题等。

2.4.3.2 施工图设计咨询正式审查报告应分章节编写，报告正文包括审查工作概况、总体评价（含政策执行情况和地勘与设计结合情况）、主要意见、具体意见（按专业分节，总体设计、地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、预算等）等内容。

施工图设计审查的重点内容包括项目的建设规模、标准、路线走向、路基路面和主要构造物方案、设计预算及涉及经济社会、公众利益和公共安全的重大问题等。

2.4.4 技术咨询报告应以咨询人的名义报送发包人，上报文件一式三份并附电子版文件。

2.4.5 发包人可以组织专家或通过后评价，对技术咨询报告的质量进行评价，对技术咨询的过程进行检查。

2.5 咨询服务时间要求

见合同条款前附表第1款的要求。

3. 发包人的责任与义务

3.1 发包人应协助咨询人与设计人、项目业主单位沟通。

3.2 发包人组织咨询人就本招标项目进行现场考察和召开现场会议，但咨询人由此发生的费用，由咨询人自负。

3.3 发包人应按照合同条款的要求向咨询人支付技术咨询服务费。

4. 咨询人的责任与义务

4.1 咨询人应建立和完善内部管理制度，优化技术咨询工作流程，保证独立、公正、客观、科学地开展工作，不断提高技术咨询质量，并将本单位参与技术咨询工作的人员和专家报发包人备案。

咨询人及与其有重大关联关系的单位不得借承担技术咨询任务之机承揽与咨询项目任务相关的设计、造价、采购代理机构、总承包、监理、代建等业务。

4.2 接受委托任务后，咨询人应尽快成立技术咨询项目组，制定工作计划，在合同规定的时限内完成技术咨询任务，并向发包人报告技术咨询工作进度等情况。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期5个工作日之前向发包人书面报告，征得书面同意后，应在发包人批准的延期时限内完成技术咨询任务。

4.3 技术咨询工作实行项目负责人制度。项目负责人是技术咨询工作的第一责任人，对技术咨询报告的质量等负主要责任，咨询人分管领导对技术咨询工作负领导责任，其他参与技术咨询工作的专业技术人员根据分工负具体责任。

4.4 咨询人应充分了解项目建设条件和各方面意见，及时完成客观、公正的技术咨询报告。技术咨询报告应重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见应在报告中反映并有结论性建议。

4.5 咨询人在技术咨询过程中如发现勘察设计存在重大问题，应及时上报发包人。

4.6 咨询人对提交的咨询报告负全部责任，若由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出设计中的重大缺陷，由咨询人负相应的工作责任。

4.7 咨询人应对发包人提供的相关资料做好保密工作。

4.8 咨询人应在配合做好后续服务工作，该项费用应认为已含入合同价格中，发包人不另行支付。

4.9 咨询人在进行本招标项目技术咨询过程中，必须贯彻国家有关政策，按照有关勘察设计技术标准与规范的要求开展项目咨询工作。

4.10 人员保证与变更

（1）咨询人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在本招标项目实施过程中保持人员的相对稳定。

（2）如果咨询人参与本招标项目的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面通知形式提出更换要求，咨询人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，咨询人有权拒绝。咨询人在事先报经发包人审查通过并取得发包人同意后方可更换参与本招标项目的人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）咨询人所提供的人员影响到咨询服务进展、没有达到发包人所需时，发包人有权提出要求增加人员，咨询人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.11 在进行勘察设计成果审查会时，咨询人应派代表参加并负责汇报其初步咨询成果。

4.12 咨询人应对本单位参加咨询的工作人员投保人身伤害商业险。对于咨询人在本招标项目服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.13 对于国家重点公路建设项目，咨询人除了在施工图审查时开展符合性审核，还需协助省交通运输厅对上报交通运输部的初步设计文件进行符合性审核。

5. 费用与支付

5.1 本合同为固定总价合同，包含履行本合同技术咨询服务所需的全部费用。本合同费用已纳入甲方部门预算。

5.2 费用支付：按财政资金到位情况及履行合同情况支付。

5.3 费用的调整

在合同实施期间，本招标项目咨询服务费不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

本招标项目不因勘察设计方案改变、设计变更、勘察设计周期延长等原因向咨询人增加咨询服务费。

5.4 延迟支付

发包人超过规定的支付时间不支付进度款，咨询人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到咨询人通知后仍不能按要求付款，可与咨询人协商签订延期付款协议，经咨询人同意后可延期支付。

6. 违约与赔偿

6.1 发包人的违约

6.1.1 由于发包人未按合同规定提供技术咨询必需的资料，而造成技术咨询的返工、停工、窝工或修改，发包人应按咨询人实际消耗的工作量增加费用；由于发包人要求提前完成技术咨询工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

6.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第5.4款的规定办理。

6.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%—10%向咨询人支付违约金。

6.2 咨询人的违约

（1）咨询人将技术咨询任务转包或分包，发包人有权终止合同，并计扣咨询人合同价20%的违约金。

（2）咨询人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行技术咨询，发包人有权根据实际情况计扣咨询人合同价5%～10%的违约金。

（3）咨询人未能按期提交相应阶段的咨询报告（发包人同意延长期限的除外），则每延期1天，发包人将按合同总价的2‰计扣咨询人违约金。延期超过15天时，发包人可以终止合同，并有权按合同总价的5％计扣咨询人违约金，再收取合同总价的5％作为咨询人对发包人的赔偿金。

（4）因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于报告有重大纰漏或咨询报告未审查出工程勘察、初步设计中的重大缺陷的，除按发包人规定的时间内按要求修改咨询报告外，发包人有权扣除合同价格的5%～10%作为违约金；如修改后的成果仍不能达到要求或以上问题（即因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出勘察设计中的重大缺陷的问题）出现两次及以上时，发包人有权终止合同，并扣除合同价10%作为违约金。

（5）咨询人因违反国家、地方相关法律法规而引发的一切损失均应由咨询人承担。

（6）咨询人违反本招标项目合同条款的其他违约行为，发包人将有权酌情扣除合同价格的1%～10%的违约金。

所有违约金和赔偿金将在咨询人的履约担保或咨询服务费中扣除或者另行收取。因咨询人违约造成合同终止时，咨询人应及时将已完成的咨询成果文件无偿提交给发包人。

6.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7. 合同的生效与终止

7.1 合同的生效

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。合同有效期为合同签订之日起至咨询人按合同要求提交最后一批咨询报告止。

7.2 履约担保

咨询人在收到本招标项目中标通知书后并在签订合同协议书之前，应按采购文件规定向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、保险保函（保单）、担保保函等非现金形式，金额应为签约合同价的5%。执行本条规定所需的费用由咨询人承担。

在咨询人按照合同要求实施和完成本合同项目之前，履约担保一直有效。在完成咨询服务费结算后，双方不应对履约担保再提出任何索赔要求。履约担保应在合同期满、发包人接受咨询人按合同要求提交的最终审查报告之日起失效。

7.3 合同解除

（1）发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

（2）发生本合同条款第5.4款情况，发包人仍不支付合同款，咨询人有权解除合同。

（3）有下列情形之一的，发包人与咨询人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约致使合同无法履行。

（4）一方依据合同条款要求解除合同的，应以书面通知形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款8.6款关于争议的规定处理。

（5）合同解除后，不影响双方在合同中规定的结算和清理条款的效力。

7.4 推迟与终止

（1）发包人可以在至少7天以前以书面通知形式通知咨询人暂停全部或部分本招标项目设计咨询工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知形式通知咨询人，并说明理由。若发包人在7天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出14天后发出。

7.5 合同的生效与终止

（1）双方在协议书中规定合同生效方式。

（2）发包人与咨询人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

（3）合同的权利义务终止后，发包人与咨询人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（4）合同终止不影响权利和责任。

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

8. 其它

8.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

8.2 转包和分包

禁止咨询人将本合同规定的任务转包、分包。

8.3 税费

咨询人应自行承担完成本招标项目技术咨询工作需缴纳的一切税费，由此产生的费用应含入合同价格中，发包人不另行支付。

8.4 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本招标项目有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

8.5 保密、版权

咨询人对发包人提供的相关资料应予以保密，未经发包人书面同意，不得泄露项目信息，不得随意使用、引用、披露项目相关资料提供和工作成果报告，更不得将咨询成果向其他单位提供，应维护发包人的合法权益。

根据中华人民共和国民法典的有关规定，本招标项目的相关资料及工作成果，包括但不限于咨询报告、工作开展过程中产生的工作底稿、实地调研、座谈、征求意见的工作记录等，都归发包人所有，未经发包人书面同意，咨询人不得将上述资料用于本咨询项目之外得任何项目或向他人提供。

8.6 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在咨询人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交昆明仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。

第二节  技术咨询合同

合同编号：               合同自编号：            项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

（此合同模板为参考，具体合同内容以双方约定为准）

合

同

书

签订地点：

云南省财政厅   制

技术咨询合同

项目名称：

甲    方：云南省交通运输厅

乙    方：

签订地点：昆明市

签订日期：        年     月     日

填写说明

一、技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、技术评审、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。

二、技术资料保密

当事人按照国家有关要求，做好项目保密工作，否则按相关法律法规承担法律责任。

三、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务技术咨询合同

甲方：云南省交通运输厅

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关制度规定，双方本着平等互利、真诚合作的原则，经双方协商一致，就2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务采购的技术咨询服务，达成以下协议：

- 项目概况：

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务采购，共包括3个公路建设项目的设计文件审批技术咨询，分别是普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程，G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程，中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥。具体如下：

| 标段 | 工程项目名称 | 技术咨询服务内容 | 项目简况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程 | 初步设计文件审批技术咨询 | 本项目推荐线主线按二级公路标准进行建设，总里程约102.284公里。推荐采用60公里/小时、40公里/小时设计速度，路基宽度10.0米，设置桥梁7590m/43座，其中大桥6910m/33座，中桥680m/10座，未设置隧道；澄江支线、侯家沟支线采用四级公路标准进行建设，设计速度20公里/小时，路基宽度 6.5米，仙水大道支线、戚官村支线采用三级公路标准进行建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，支线均未设置桥梁及隧道。推荐方案投资估算为415717.94万元。 |
|  | G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程 | 施工图设计文件审批技术咨询 | G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程，改扩建思路为沿老路拼宽结合新建部分复线，改扩建标准采用双向八车道，路基宽41米，设计速度100公里/小时。路线总长约74公里，拼宽段35.5公里，新建段38.5km，桥梁17415米/38座，其中特大桥11880/7座，隧道19730米/7座，其中特长隧道12080米/3座，桥隧比55%。投资匡算约163亿元，平均每公里2.20亿元。 |
|  | 中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥 | 施工图设计文件审批技术咨询 | 本项目为双向四车道独立桥，设计速度40公里/小时，桥梁总宽35.3米。荷载等级公路－Ⅰ级。主桥为60+110+60米矮塔斜拉桥，桥梁全长420米，预估投资1.11亿元。 |

- 技术咨询标的内容、范围和要求：

（一）技术咨询标的内容。甲方委托乙方对2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务包含的3个公路建设项目进行设计审批技术咨询。

（二）技术咨询服务形式。提交最终技术咨询报告，包括图纸、设计资料、各类规范和图片等。

（三）技术咨询服务范围。对标段所属公路建设项目的设计文件审批技术咨询。

（四）技术咨询服务要求

1.技术要求按照2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务采购《采购文件》第五章采购需求执行。

2.加强对项目安全风险的审查，完善安全要求，有效防范安全风险。

3.按照国家有关要求，做好项目保密工作。

4.其他： 无 。

（五）乙方参与技术咨询工作的主要人员情况，以下人员未经甲方同意不得随意更换。

| 姓名 | 年龄 | 拟在本招标项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似设计咨询经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人（兼总体） |  |  |  |
|  |  | 路线专家 |  |  |  |
|  |  | 路基路面专家 |  |  |  |
|  |  | 桥梁专家 |  |  |  |
|  |  | 隧道专家 |  |  |  |
|  |  | 互通立交专家 |  |  |  |
|  |  | 交通工程及沿线设施专家 |  |  |  |
|  |  | 工程造价专家 |  |  |  |
|  |  | 工程地质专家 |  |  |  |

（六）其他。甲方对技术咨询的过程进行检查，可组织专家或者通过回访、后评价，对咨询评估报告的质量进行评价。

- 合同履行期限和方式：

乙方在收到甲方提供的州市交通主管部门及项目业主上报的设计文件（或甲方提供的相关资料）之日起30个工作日内完成并提交符合要求的最终技术咨询报告（不包含补充评估资料时间），包括图纸、设计资料、各类规范和图片等。技术咨询服务时间要求如下：

（1）初步设计文件审查：30个工作日（工程可行性研究报告批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（2）施工图设计文件审查：30个工作日（初步设计批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（3）现场调研结束、补充文件齐全后提交报告：15个工作日（特殊复杂项目为20个工作日）；

（4）项目实施过程中的变更设计咨询审查：5个工作日（或按采购人要求开展）。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，乙方应在规定时限到期5个工作日之前向甲方书面报告，征得甲方同意后，应在甲方批准的延期时限内完成技术咨询任务。

- 技术咨询报告或资料的归属

（一）所有提交给甲方的技术咨询报告及相关的资料的最后文本，包括但不限于咨询报告、工作开展过程中产生的工作底稿、实地调研、座谈、征求意见的工作记录等，都归甲方所有，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

（二）乙方可保存上述资料的复印件，包括甲方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本咨询项目之外的任何项目或向他人提供。

- 甲乙双方的权力和义务

（一）甲方的权力和义务：

1.根据本合同约定的委托业务范围，决定具体委托项目的工作方式、内容、目标和要求。

2.向乙方提供有关资料，并为乙方开展工作提供必要的协助。

3.负责对乙方工作开展情况和工作质量进行监督，帮助乙方协调处理咨询过程中遇到需甲方协调的疑难问题及重要事项。

4.及时组织有关部门对乙方提交的工作成果进行验收。

（二）乙方的权力和义务

1.根据甲方要求，严格依照国家有关法律、法规、相关政策规定和执业规范，以事实为依据，客观、公正、严格的开展项目技术咨询工作。

2.在规定时间内出具真实、合法的工作成果报告，工作成果报告必须严格按甲方的要求编制，并对报告结论的真实性、准确性、有效性负责。

3.乙方接受委托任务后，应当尽快成立技术咨询项目组，制定工作计划，在规定的时限内完成技术咨询服务工作，定期反馈技术咨询工作进度等情况。

4.乙方应严格按照合同约定，加强对项目组成员的管理，乙方应确保项目组成员稳定，项目负责人需全程参与，在岗时间满足甲方要求，无不可抗力因素不得随意更换。

5.乙方在开展工作过程中，若遇需甲方协调处理的事项，须及时向甲方报告，不得因此拖延提交工作成果的时限。

6.乙方应妥善保管甲方提供的项目资料和相关文件，严格履行保密义务，未经甲方书面同意，不得泄露向项目信息，不得随意使用、引用、披露项目资料和成果报告，维护甲方的合法权益。

7.乙方应认真收集整理有关原始资料、工作底稿、重要纪要资料，按照规定和要求向甲方移交完整的存档资料，并落实好自身工作底稿资料存档工作。

8.乙方在充分调研了解相关情况并科学论证的基础上，完成咨询评估报告并按要求及时报送甲方。咨询评估报告应简述送审项目的概况，并做到重点突出、数据翔实、观点鲜明；提出具体的方案修改意见，结论要明确，对专家和相关部门、单位提出的不同意见要予以反映。

9.不得将经本合同约定的工作转包或分包给第三方。

10.乙方应随时向甲方通报包括但不限于项目进展在内的任何情况，以便能及时改进该工程的设计。

11.未经甲方书面同意，乙方不得转让项目咨询评估报告及相关研究成果，不得将本合同中的任何权利、义务转让给第三方；对在执行合同过程中获知的相关信息负有保密义务。

12.所有提交给甲方的成果报告及相关的资料的最后文本，包括但不限于工作方案、工作开展过程中产生的工作底稿、实地调研、座谈、征求意见的工作记录等，都归甲方所有，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

13.乙方可保存上述资料的复印件，包括甲方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于本咨询项目之外的任何项目或向他人提供。

14.乙方应当做好合同履行过程中的安全感保障责任，合同履行过程中乙方工作人员的人身财产安全责任由乙方承担，同时因乙方履行合同发哦之甲方及任何第三方人身财产损失的，由乙方承担责任。

15.乙方应按国家相关规定管理和使用技术咨询服务费用。

- 费用及其支付

（一）合同总价为（大写）：人民币         元整（¥   元）。

本合同为固定总价合同，包含履行本合同技术咨询服务所需的全部费用。本合同费用已纳入甲方部门预算。

（二）费用支付：按财政资金到位情况及履行合同情况支付。

- 违约责任

甲乙双方违约责任按照2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务《采购文件》第四章合同条款的规定执行。

- 其他

（一）下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1.本合同及合同附件：

（1）附件1：廉政合同；

（2）附件2：中标通知书；

（3）附件3：授权委托书；

2.采购文件：

（1）合同条款；

（2）采购需求；

3.投标文件：

（1）评标期间的澄清文件和补充资料；

（2）投标函、投标报价明细表；

4.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

（二）本合同一式 9 份，甲方执 3 份、乙方执 6 份，每份具有同等法律效力。

（三）本合同自乙方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖合同专用章或单位公章，经甲方审核无误由其授权代理人签署并加盖合同专用章或公章起生效，至双方完全履行合同全部约定内容后终止。

（四）本合同未尽事宜由双方协商解决（或双方另行签订补充书面协议，补充协议是合同的组成部分）。

（五）如乙方更改其开户名称、开户银行、银行账号时均应及时书面通知甲方。因乙方未能就上述内容变更及时通知甲方而导致损失的，乙方应自行承担。

- 争议的解决方法

本合同在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为实现债权所发生的诉讼费、律师费、保全费、交通费全部由违约方承担。

在发生争议期间，各方对于本合同无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止合同无争议部分的履行。

（此页无正文，为签字盖章页）

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（发包人名称，以下简称“甲方”）云南省交通运输厅与该项目咨询人          （中标单位名称）（咨询人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部及云南省的有关规定。

（二） 严格执行2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四） 甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本技术咨询合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

第三条乙方的义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条有效期

甲乙双方签署之日起至技术咨询合同失效日止。

第七条本合同作为2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务合同的附件，与技术咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条本合同一式 9 份，甲方执 3 份、乙方执 6 份，每份具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

或

授权代理人：

乙方：

法定代表人：

或

授权代理人：

年   月   日

第五章  采购需求

采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购标的需实现的功能或者目标：为了明晰责任，加大审查力度，提高审核质量，加快审核速度，强化设计管理，不断提高设计质量，全面搞好交通项目前期技术咨询工作，提高项目决策的科学性和民主性。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策；评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《交通运输部关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》（交规划发〔2020〕3号）、《公路工程设计文件编制办法》《公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法》《公路工程地质勘察规范》《云南省高速公路建设项目征地拆迁前期工作暂行办法》及相关的行业管理制度文件。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.初步设计文件审查

1.1 初步设计文件设计审查应按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，围绕保证项目建设、运营安全，合理使用资金和资源，最大限度的保护公众利益，使公路基础设施能够更好的为经济社会发展和出行需求服务这一目标，对方案合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。审查工作主要应包括但不限于以下内容：

（1）总体设计原则和思路的合理性，与建设环境和公路功能的适应性，是否对上阶段工程可行性研究报告评审意见进一步论证了路线方案等技术指标。

（2）初步地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件和建设环境反映的全面性；初步地质勘察深度是否达到规范要求。

（3）初步设计路线方案研究、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段方案比选的合理性和全面性；专业工程方案比选的全面性，推荐方案的合理性，技术指标运用的合理性，技术方案经济合理性；初步设计概算编制的合理性、全面性及准确性。

（4）初步设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况。专业间设计的协调性，初步设计界面衔接情况，初步设计与外业初步勘察成果的衔接情况。

（5）初步设计推荐方案桥隧等结构物的结构安全性、耐久性审查。

（6）各项专题研究和专项评估报告的完备性。

（7）概算中征地拆迁费是否符合国家相关法律法规及《云南省高速公路建设项目征地拆迁前期工作暂行办法》相关规定，土地的分类情况、征地拆迁补偿标准和征地拆迁数量等基础性资料是否准确，征地拆迁费取费依据是否完整合理，且征地拆迁方案是否为最优方案。

1.2 审查时间从递交初步设计文件的时间算起；需要补充材料的，应从材料补充齐全算起。一般项目的审查时间应不超过30个工作日；特别复杂项目、需要计算复核的项目的审查时间应不超过35个工作日，具体审查时间由双方在合同协议书中约定。在完成初审后，应及时形成审查意见初稿，提出现场审查需了解的内容和应重点关注的主要问题。

1.3 审查过程中发现设计文件存在以下问题的，应及时与设计单位沟通核实。问题确认后，应及时报发包人，并提出处理建议。发包人将根据具体情况，要求州市级交通运输主管部门或项目业主组织设计单位补充完善，或退回要求重新修改后再次预审、报送。

（1）总体设计不合理，与建设条件适应性差，或不能满足项目的功能要求；

（2）方案比选不充分，遗漏重大有价值的技术方案；

（3）设计工作与外业勘测成果严重脱节；

（4）设计文件编制质量差，错漏多。

1.4 后续项目修编或变更设计的咨询服务审查。

2. 施工图设计文件审查

2.1 施工图设计文件设计审查应按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，围绕保证项目建设、运营安全，合理使用资金和资源，最大限度的保护公众利益，使公路基础设施能够更好的为经济社会发展和出行需求服务这一目标，对方案合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。审查工作主要应包括但不限于以下内容：

（1）施工图总体设计是否执行上阶段初步设计审查意见；是否对局部路线方案进行补充研究。

（2）详细地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件反映的全面性；详细地质勘察深度是否达到规范要求，是否能支撑对应部位的施工图设计。

（3）施工图设计路线设计、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段施工图设计的合理性和全面性；专业工程设计的全面性、合理性，技术指标运用的合理性，技术方案经济合理性；施工图预算编制的合理性、全面性及准确性。

（4）施工图设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况。专业间设计的协调性，施工图设计界面衔接情况，施工图设计与外业详细勘察成果的衔接及适用情况。

（5）验算施工图设计桥隧等重要结构物的结构安全性，审查耐久性是否符合规范要求。

（6）预算中征地拆迁费是否符合国家相关法律法规及《云南省高速公路建设项目征地拆迁前期工作暂行办法》相关规定，征地拆迁补偿标准及建筑物构筑物赔偿标准等基础性资料是否准确，是否偏离市场评估价格；土地的分类情况和征地拆迁数量等基础性资料是否在施工图设计资料中完整列明。

2.2 审查时间从递交施工图设计文件的时间算起；需要补充材料的，应从材料补充齐全算起。一般项目的审查时间应不超过30个工作日；特别复杂项目、需要计算复核的项目的审查时间应不超过35个工作日，具体审查时间由双方在合同协议书中约定。在完成初审后，应及时形成审查意见初稿，提出现场审查需了解的内容和应重点关注的主要问题。

2.3 审查过程中发现设计文件存在以下问题的，应及时与设计单位沟通核实。问题确认后，应及时报发包人，并提出处理建议。发包人将根据具体情况，要求州市级交通运输主管部门或项目业主组织设计单位补充完善，或退回要求重新修改后再次预审、报送。

（1）总体设计不合理，与建设条件适应性差，或不能满足项目的功能要求；

（2）方案比选不充分，遗漏重大有价值的技术方案；

（3）设计工作与外业勘测成果严重脱节；

（4）设计文件编制质量差，错漏多。

2.4项目实施过程中的变更设计咨询审查；

3. 现场审查

3.1 现场审查工作在设计文件初审完成后进行，由发包人主持。现场审查应听取设计单位的设计情况汇报、地质勘察专题汇报和其他必要的专题汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查。应现场完成审查意见，并分总体、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、概算等专业现场向州市级交通运输主管部门或项目业主及设计单位反馈意见，提出需补充完成的工作。

3.2 收到补充文件后，咨询人应首先确认补充文件的内容是否满足现场审查提出的要求，不满足时应及时提出并反馈给州市级交通运输主管部门或项目业主。确认结果应报发包人。

3.3 补充文件满足现场审查要求的，咨询人应在15个工作日内完成审查工作，形成正式咨询报告报发包人。对于工程规模大、建设条件复杂或需要再次验算的，形成正式审查报告的时间应不超过20个工作日。具体审查时间由双方在合同协议书中约定。

4. 提交咨询报告

4.1 审查报告应结构清晰，内容精干，符合国家有关政策导向。能够清晰描述工程全貌，准确定性设计存在的问题，明确提出对相关技术问题的意见。提出的建议应科学合理、论证清晰。报告格式符合发包人要求。

5. 报告核查

收到正式咨询报告后，发包人相关承办人应对咨询报告内容进行核查，对存在问题和不足的，应要求咨询人予以补充和完善。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.采购标的的数量：2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务采购，包括3个工程项目，共1个标段。供应商中标后，负责对本项目对应标段包括的所有工程项目提供设计文件审批技术咨询服务。具体情况如下：

| 标段 | 工程项目名称 | 技术咨询服务内容 | 项目简况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通国道G245晋宁晋城镇河西厂—江川区江城镇翠峰山岔口段改扩建工程 | 初步设计文件审批技术咨询 | 本项目推荐线主线按二级公路标准进行建设，总里程约102.284公里。推荐采用60公里/小时、40公里/小时设计速度，路基宽度10.0米，设置桥梁7590m/43座，其中大桥6910m/33座，中桥680m/10座，未设置隧道；澄江支线、侯家沟支线采用四级公路标准进行建设，设计速度20公里/小时，路基宽度 6.5米，仙水大道支线、戚官村支线采用三级公路标准进行建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，支线均未设置桥梁及隧道。推荐方案投资估算为415717.94万元。 |
|  | G78汕昆高速昆明至石林段改扩建工程 | 施工图设计文件审批技术咨询 | G78汕昆高速/G80广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程，改扩建思路为沿老路拼宽结合新建部分复线，改扩建标准采用双向八车道，路基宽41米，设计速度100公里/小时。路线总长约74公里，拼宽段35.5公里，新建段38.5km，桥梁17415米/38座，其中特大桥11880/7座，隧道19730米/7座，其中特长隧道12080米/3座，桥隧比55%。投资匡算约163亿元，平均每公里2.20亿元。 |
|  | 中国坝洒至越南巴刹红河界河公路大桥 | 施工图设计文件审批技术咨询 | 本项目为双向四车道独立桥，设计速度40公里/小时，桥梁总宽35.3米。荷载等级公路－Ⅰ级。主桥为60+110+60米矮塔斜拉桥，桥梁全长420米，预估投资1.11亿元。 |

（1）初步设计技术咨询

根据国家、地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，对初步设计文件提供咨询审查服务（含后续项目修编或变更设计的咨询服务审查）。云南省重点公路建设项目初步设计审查工作应按照咨询人对初步设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行。

技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

（2）施工图设计技术咨询

根据国家、地方现行技术标准、规范和有关部门的要求和规定，对施工图设计文件提供咨询审查服务，云南省重点公路建设项目施工图设计审查工作应按照咨询人对施工图设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行，同时含项目实施过程中的变更设计咨询审查工作。

技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

2. 实施时间：采购项目自完成政府采购程序，签订合同后即开始实施。

3. 实施地点：云南省交通运输厅指定地点。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.服务标准：审查应按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，围绕保证项目建设、运营安全，合理使用资金和资源，最大限度的保护公众利益，使公路基础设施能够更好的为经济社会发展和出行需求服务这一目标，对方案合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。

2.服务期限：

自合同签订之日起至项目交工验收之日止。具体任务事项工作时限：

（1）初步设计文件审查：30个工作日（工程可行性研究报告批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（2）施工图设计文件审查：30个工作日（初步设计批复之后，或按采购人要求开展；不含补充资料时间）；

（3）现场调研结束、补充文件齐全后提交报告：15个工作日（特殊复杂项目为20个工作日）；

（4）项目实施过程中的变更设计咨询审查：5个工作日（或按采购人要求开展）。

（六）采购标的的验收标准；

符合采购人要求，一次性验收合格。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1. 总则

1.1初步设计审查工作应按照咨询人对初步设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行。

1.2施工图设计审查工作应按照咨询人对施工图设计文件进行文件审查，组织现场审查，咨询人提交咨询报告的程序进行。

1.3 技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

1.4 咨询人应严格执行国家有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

1.5咨询人按照审查内容要求开展对应工作。

2. 对咨询人的总体要求

2.1 承担技术咨询任务的咨询人，应结合本单位管理模式和发包人技术咨询任务的要求，在企业内部明确相应的技术咨询部门，建立明确的承包人技术咨询任务内部管理模式，理顺工作关系，建立健全质量保证体系，保证审查工作质量和进度。

2.2 咨询人应明确足够的、相对固定的技术人员，作为完成发包人技术咨询任务的基本力量。技术人员基本情况及变动情况在招标后发生变化时，应及时报发包人备案。咨询人应加强对参与发包人技术咨询任务技术人员（以下简称“审查人员”）的廉政、职业道德、法律知识和业务培训。

2.3 审查人员应当遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强，专业素质高，掌握公路工程技术标准、规范和有关政策，积极学习和了解国外先进的公路工程设计、施工和管理技术，能够熟练运用成熟技术和现代工程管理理念。

3.主要人员最低要求：路线、路基路面、桥梁、隧道、互通立交、交通工程及沿线设施、工程造价、工程地质等专业配备齐全，专职从事公路行业工程咨询和设计的高级专业技术职称的人员不少于9人，具有相应的设计、审查工作业绩。

第六章   投标文件格式

封面格式

2024年度云南省省级设计审批公路建设项目

技术咨询服务

投 标 文 件

供应商：  （单位全称）     （盖单位章）

年    月    日

目 录

一、报价文件

二、资格证明文件

三、商务技术文件

### 报价文件格式一：报价一览表

（一）报价一览表

项目名称：2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务

项目编号：YNZC2024-G3-04482-YNZB-0012

| 投标总报价 （元） | 项目负责人 | 服务期限 | 服务承诺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 供应商： （单位名称） （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

### 报价文件格式二：投标函

（二）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究         （项目名称）采购文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意以投标总报价为人民币（大写）            （¥           ），按合同约定完成本项目服务工作。

2.项目负责人姓名：              ，职称：                  。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 	           （其他补充说明）。

供应商：（全称）               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

日期：      年   月   日

### 报价文件格式三：投标报价明细表

（三）投标报价明细表

本项无格式，由供应商根据项目自行列项报价，除非合同中另有规定，供应商在投标报价中所报的总价均包括完成该项目的所有费用。当合同实施时，合同价格不予调整。

注：

1、供应商应提供详细报价，如果不提供将视为没有实质性响应采购文件。

2、投标报价和中标后的价款均以人民币结算和支付。

供应商：              （全称）        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

日期：            年       月       日

### 资格证明文件格式：资格证明文件

#### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 | 供应商应提供关联企业情况，包括： （1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应通过股权占公司股份总数5%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称，持有股权（出资额）比例； （3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### （二）具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照或其他资格等证明文件（扫描件加盖公章）

#### （三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及财务情况说明书（附注），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。供应商为事业单位或其他组织的，按照国家相关财务制度提供财务报表。

#### （四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

1.设备证明：提供履行合同所必须设备的证明材料或书面声明原件扫描件。

2.专业技术能力证明材料：提供履行合同所必须的专业技术能力的证明材料或书面声明原件扫描件。

#### （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.缴纳税收证明：提供2024年1月至今任意2个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）；

2.缴纳社保证明：提供2024年1月至今任意2个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件（成立未满3个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

#### （六）参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：

提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### （七）法律、行政法规规定的其他条件

#### （八）特定资格要求

参与本项目投标的供应商应通过全国投资项目在线审批监管平台备案并列入公示名录的工程咨询机构（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致，附完整注册信息（若为联合体，联合体各方均需提供）。

### 商务技术文件格式一：联合体协议书

（一）联合体协议书

（联合体提供）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）    投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）    为该联合体牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： （牵头人名称） 承担          工作，占合同总工作量的    ％；（成员一名称）承担          工作，占合同总工作量的    ％。

5.投标工作和联合体在中标后合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：协议收由委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。

牵头人名称：                     （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

成员一名称：                     （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

（注：联合体协议书签章由组成成员盖鲜章，最终由牵头单位上传；也可双方各盖电子章。联合协议中应明确各联合体成员的合同份额比例）

### 商务技术文件格式二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附“法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件”。

供应商：                         （电子签章）

法定代表人：                     （亲笔签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （亲笔签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.如果供应商的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

身份证

法定代表人身份证复印件及 委托代理人身份证复印件（正反面）

（若为联合体投标，由联合体牵头人提供。）

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字）   性别：     年龄：   职务：      系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：             （电子签章）

年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

身份证

法定代表人身份证复印件（正反面）

（若为联合体投标，由联合体牵头人提供。）

### 商务技术文件格式三：商务条件

（一）商务条款偏离表

供应商应逐条对应采购文件第四章“合同条款及格式”和第五章“采购需求”中要求的商务条件，包括服务期限、付款方式、实施地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

★未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

项目名称：2024年度云南省省级设计审批公路建设项目技术咨询服务

项目编号：YNZC2024-G3-04482-YNZB-0012

| 序号 | 采购文件的商务条款内容 | 投标文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

A.□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

供应商：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）

年    月    日

表格填写说明：

1、供应商应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签章。

2、表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件的页码及条款号。

3、表格中“投标文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

4、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

（二）近年已完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目 名称 | 批复文号及批复时间 | 供应商执行的工作内容 | 委托人 | 项目里程/技术等级 | 新、改（扩）建项目 | 项目地形地貌 | 特长隧道、特大桥梁/结构形式等情况的描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若为联合体，联合体各方提供，总数累加。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 批复文号/批复时间 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目技术等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的设计咨询工作 |  |
| 设计咨询服务周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 其他参与人员 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 （包括项目里程，项目地形地貌/特长隧道、特大桥梁/结构形式等情况的描述） |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商应提供近5年（指合同签订时间为2019年1月1日至递交投标文件截止日）已完成的类似设计咨询项目情况。每张表格只填写一个项目，标明序号，并与上表《（二）近年已完成的类似项目汇总表》中的序号保持一致。

2. 项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审批”等不同阶段，供应商应根据项目实际完成情况进行填报。

3. 本表后应附项目批复文件，其中“初步设计已批复”的证明材料应为初步设计批复的复印件，“施工图设计已审批”等不同阶段的证明材料应为初步设计批复或施工图设计批复的复印件，未按上述规定附初步设计批复或施工图设计批复文件的项目不予认定。如果供应商提供的上述证明材料均无法体现出建设规模、技术指标、桥梁跨径或隧道长度，则供应商还需提供业主证明或其他相关证明材料。

4. 如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本招标项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似设计或设计咨询经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 （兼总体） |  |  |  |  |
|  |  |  | 路线专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路基路面专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隧道专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 互通立交专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通工程及沿线设施专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程造价专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程地质专家 |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |

注：1.本表填报的人员应满足上述主要人员要求。

2.本表后应附以下两类相关证明文件（由供应商自行选择一种出具）：

a.供应商所属社保机构出具的拟委任的主要人员参加社保的有效证明材料（具有社保机构单位章）；如果供应商为事业法人单位，则由供应商的上级主管部门出具拟委任的主要人员是供应商本单位职工的书面证明材料。

b.由银行出具的拟投入本项目的相关人员在供应商单位的工资证明。

（五）主要人员资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 职称 |  |  | 为供应商服务时间（年） |  |  |  |  |  |  |  | 拟任职 |  |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于（学校）（专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的主要工程 （项目里程/技术等级/批复文号） |  | 该项目中任职 |  |  | 技术咨询阶段（初步设计审批阶段或施工图审批阶段）或设计或初步设计 |  |  | 项目地形地貌/特长隧道/特大桥及结构形式 |  |  | 委托人 | 联系电话 |  | 业绩执行单位 |
| 3. 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表人员应与表（四）中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、毕业证、职称资格证书等扫描件。

2. 供应商不得弄虚作假，否则采购人将取消其投标资格。

3. 供应商拟为本项目提供项目负责人及各审查专家的相关设计或咨询业绩至少应有50%是在供应商单位完成，否则不予认可。

4.相关设计或咨询业绩证明材料应同时提供项目批复文件或业主证明材料及合同扫描件（要求能反映出具体的参与人员职务及姓名，否则不予认可）。

### 商务技术文件格式四：技术建议书

供应商根据第三章 评标办法和第五章 采购需求自行编制技术建议书，具体内容包括但不限于以下内容：

1、对技术咨询服务工作的理解；

2、技术咨询服务总体思路；

3、对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施；

4、咨询工作计划和质量保证措施、进度保证措施；

5、其他。

### 商务技术文件格式五：承诺函

承诺函（一）

（采购人名称）：

我方参加了                    （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

1.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2.不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3.不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4.不与采购人或代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5.不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6.不扰乱招标投标活动正常秩序。

7.不进行虚假恶意投诉。

8.因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：       （单位名称）        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章）

年    月    日

承诺函（二）

（采购人名称）：

我方参加了                    （项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

一、我方已按本项目采购文件要求在投标文件中填报拟委任的项目负责人及各审查专家，我方将严格按照在投标文件中填报的项目负责人及各审查专家组织评审，且不进行更换，并承诺上述人员为我方正式雇员，且不因我方的原因解聘上述人员。

二、我方所投标段，若出现延期实施或不实施的情况，我方将承担由此引起的一切风险，承诺不予追究采购人责任。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的中标资格，并由采购人将我方的违约行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

供应商：       （单位名称）        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章）

年    月    日

### 商务技术文件格式六：其他材料

（一）供应商认为需要提交的其他资料

（格式自拟）

（二）供应商能享受政策优惠的证明材料

（《中小企业声明函》《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》附后）

1.《中小企业声明函》（符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）价格扣减条件的供应商须提交）

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司为参加        （单位名称） 的        （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）         ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人， 营业收入      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）         ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员    人， 营业收入      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称）                 （电子签章）

法定代表人（或委托代理人）：     （电子签章）

日期：      年   月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商须提交）

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 的规定，本单位为符合条件的监狱企业性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：（全称）                 （电子签章）

法定代表人（或委托代理人）：     （电子签章）

日期：      年   月  日

3.《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商须提交）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称）                 （电子签章）

法定代表人（或委托代理人）：     （电子签章）

日期：      年   月  日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。