
[image: image1.jpg]hEE TREEARAR



  

政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：芦淞区桠枝塘等3个社区老旧小区改造

配套基础设施建设工程
采   购   人：株洲市芦淞区住房和城乡建设局
政府采购编号：芦财采计[2024]000034号
委托代理编号: ZDGX-HUNZB-2024046
采购代理机构: 中大国信工程管理有限公司
 2024 年 08 月

目  录
第一章  磋商通知

第二章  磋商须知

    磋商须知前附表

    磋商须知正文

    一、说明

    二、磋商文件

    三、响应文件

    四、响应文件的递交

    五、响应文件的评审与磋商

    六、成交结果信息公布与授予合同

    七、其他规定

第三章  评审方法及标准

第四章  政府采购合同格式

第五章  采购需求

第六章  响应文件组成
第一章  磋商邀请公告
株洲市芦淞区住房和城乡建设局的芦淞区桠枝塘等3个社区老旧小区改造配套基础设施建设工程项目（采购计划编号：芦财采计[20234]000034号；委托代理编号: ZDGX-HUNZB-2024046）进行竞争性磋商，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

项目名称：芦淞区桠枝塘等3个社区老旧小区改造配套基础设施建设工程
采购计划编号：芦财采计[2024]000034号

委托代理编号：ZDGX-HUNZB-2024046
采购方式：竞争性磋商
采购预算：1620753.72元

采购项目内容与数量：

采购项目内容与数量：
	包名
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量

	1
	B99-其他建筑工程
	其他建筑工程
	详见采购需求
	1


需落实的政府采购政策：

（1）预留采购份额：本项目为专门面向中小微企业采购。  
（2）本采购项目拒绝进口产品。

二、供应商的资格要求

1、 供应商基本资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、 供应商特定资格条件：
①供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上的企业资质，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）；

②拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；

③技术负责人具有建筑工程相关专业助理工程师及以上技术职称证书且无在建工程；
④项目其他关键岗位人员（施工员、专职安全员、质量员等）配备数量均不得低于湘建建〔2020〕208号规定的最低配备标准，施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、施工员不少于1人（施工员可由技术负责人兼任）、质量员不少于1人、专职安全员不少于1人以上配备人员要求无在建工程，提供无在建工程承诺书原件。

⑤供应商须提供中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函，具体格式详见采购文件第六章响应文件组成部分。（本项目所属行业为“建筑业”，其中供应商企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。
⑥施工项目部关键岗位人员必须是投标单位在职人员，年龄不超过60周岁，且无在建工程。
⑦法律、行政法规规定的其他条件：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。

注：（1）已启动电子证书地区，供应商可提供建造师电子注册证书并加盖单位公章，供应商应对其注册证书的真实性负责。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次磋商不接受联合体响应。

三、获取磋商文件的时间、地点及方式

1.凡有意参加投标者，请于2024年 9 月 2 日至2024年 9 月 6 日在湖南省株洲市政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）或《株洲市公共资源交易平台》网站（网址：http://www.zzzyjy.cn/）进行网上下载磋商文件及其相关附件。其下载的磋商文件与书面磋商文件具有同等法律效力。

2.本项目采购文件公告期限为五个工作日，即2024年 9 月 2 日至2024年 9 月 6 日。

3.磋商文件、澄清答疑采用网上发布方式。采购人对磋商文件及磋商文件的澄清答疑均采用在湖南省株洲市政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）、《株洲市公共资源交易平台》网站（网址：http://www.zzzyjy.cn/）网上发布。供应商应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责，采购人概不负责。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

（1）首次响应文件递交截止时间为2024年 9 月 14 日 9 时00分。

（2）首次响应文件开标时间：2024年 9 月 14 日 9 时00分。

（3）首次响应文件开标地点（递交响应文件地点）：株洲市公共资源交易中心（株洲市牛家牌路111号）六楼开标室（详见电子指示屏）
（4）参加开标的供应商代表应持法定代表人授权书及其有效身份证原件（法定代表人参与投标的应持法定代表人证明及有效身份证原件）签名以证明其出席，否则，其投标将被拒绝。

（5）逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的响应文件，或供应商未按本项目磋商通知第三款规定获取磋商文件的，采购人将不予受理。
五、质疑：
对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出。

六、联系方式：
1.采购人信息

名    称：株洲市芦淞区住房和城乡建设局
地    址：株洲市芦淞区政府西院
联 系 人：易主任
联系方式：0731-28580916
2.采购代理机构信息

名    称：中大国信工程管理有限公司 

地　　址：株洲市天元区珠江北路1036号W国际公馆19007
联系人：沈女士
联系方式：0731-22588670
七、其它补充事宜

1、投标保证金金额为人民币叁万元整。

2、投标保证金缴纳支持以下形式（打“√”项为本项目支持形式）：

√电子保函    √转账     (纸质保函    (其他

3、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。

4、转账方式：

账户名：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

账  号：43001500562059666666-11748  
注：各供应商填写投标保证金单据时，其“-”和最后四位数字均要填写，不可漏填，否则会导致无法入帐。

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章 磋商须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第1.1款
	采购项目
	芦淞区桠枝塘等3个社区老旧小区改造配套基础设施建设工程

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：株洲市芦淞区住房和城乡建设局 
地  址：株洲市芦淞区政府西院
联系人：易主任
电  话：0731-28580916

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：中大国信工程管理有限公司
地址：株洲市天元区珠江北路1036号W国际公馆19007
联系人：沈女士
联系电话：0731-22588760

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布邀请公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、 供应商基本资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、 供应商特定资格条件：
①供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上的企业资质，且安全生产许可证处于有效期；湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）；

②拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；

③技术负责人具有建筑工程相关专业助理工程师及以上技术职称证书且无在建工程；
④项目其他关键岗位人员（施工员、专职安全员、质量员等）配备数量均不得低于湘建建〔2020〕208号规定的最低配备标准，施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。本采购项目施工项目部关键岗位人员最低配备不得少于4人，其中项目负责人1人、技术负责人1人、施工员不少于1人（施工员可由技术负责人兼任）、质量员不少于1人、专职安全员不少于1人以上配备人员要求无在建工程，提供无在建工程承诺书原件。

⑤供应商须提供中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函，具体格式详见采购文件第六章响应文件组成部分。（本项目所属行业为“建筑业”，其中供应商企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行）。
⑥施工项目部关键岗位人员必须是投标单位在职人员，年龄不超过60周岁，且无在建工程。
⑦法律、行政法规规定的其他条件：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。

注：（1）已启动电子证书地区，供应商可提供建造师电子注册证书并加盖单位公章，供应商应对其注册证书的真实性负责。

3、依据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（湘财购（2017）2号）精神，要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），以以上网站的查询结果为准。

注：若实行了“三证合一”登记制度改革的新证，则视同持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证，若实行了“五证合一”登记制度改革的新证，则视同持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、 保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。

	第二章第6.1款
	联合体投标
	■不接受

□接  受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	采购人不组织现场踏勘，由供应商自行踏勘。供应商踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自负。

	二、磋商文件

	第二章第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	1、技术要求；

2、服务要求；

3、合同条款；



	第二章第10.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2024年 9 月 14 日 9 时00分(北京时间)

	第二章第25.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥5项将导致无效响应文件。

	第二章第25.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	按编号的商务和技术条款进行统计。

	三、响应文件的编写

	第二章第14.4款
	采购项目预算
	招标控制价上限：¥1620753.72元

注：本项目为双控价：即招标控制总价(本项目的采购预算)与综合单价控制价，投标报价超过招标控制总价和综合单价控制价的，该投标人为不合格投标人。

	第二章第16.1款
	投标保证金
	( 不要求提供

( 要求提供

1、投标保证金数额：¥30000元（人民币叁万元）。

2、投标保证金缴纳支持以下形式（打“(”项为本项目支持形式）：

(电子保函     (转账      (纸质保函     (其他

3、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。

银行电子保函办理暂只支持招商银行电子保函办理，其他银行保函会在近期陆续上线。请选择银行电子保函的投标企业注意，招行的电子保函办理需在招行进行开户，开具保函支持以下两种方式：1.闪电开保函：支持3000万以内全额保证金开立，500元/笔，半个工作日内完成开立；2.一般保函：支持所有类型保函，可使用招行授信，费率：5‰/年，3个工作日内完成开立（最低手续费500元）。注：半个工作日和3个工作指进入银行办理界面按需要操作完成后需保留的时间。
4、转账方式：

账户名：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

账  号：43001500562059666666-11748
注：各供应商填写投标保证金单据时，其“-”和最后四位数字均要填写，不可漏填，否则会导致无法入帐。

转账方式投标保证金特别提示：

①投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行0731-28520852（联系人：黄朝辉）和0731-22864427（联系人：刘岚）。

②开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供供应商账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请供应商认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议供应商尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

4、供应商不按磋商文件要求提交投标保证金的,视为不合格供应商。

5、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给供应商。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。
6、供应商未从其基本账户按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。

	第二章第17.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第18.1款
	响应文件份数
	一正二副，共三份，胶装；电子档一份（单独密封）

	四、响应文件的递交

	第二章第19.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称

委托代理编号：

采购计划编号：              

在      年    月    日   时   分之前不得启封 

供应商名称：                  

	第二章第21.1款
	响应文件的递交地点
	株洲市公共资源交易中心6楼开标室（地址：株洲市天元区牛家牌路111号（长江北路公共资源交易大厦）

	五、其他规定

	第二章第8.1款

（请关注湖南政府采购网相关信息）
	节能产品的价格折扣比例
	对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  /  ％。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	对纳入财政部会同国务院有关部门发布的环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  / ％。

	
	两型产品的价格折扣比例
	对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  /  ％。

	
	小型、微型企业的

价格折扣比例
	▇专门面向中小微企业采购。

（1）本项目为专门面向中小微企业采购，因此不享受价格评审优惠政策。

□ 非专门面向中小微企业采购：

（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物、工程或者服务或者提供其他小型、微型企业生产的货物，给予货物、服务项目的小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /  ％。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/  ％。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

（3）本项目所属行业为 建筑业 ，其中供应商企业规模认定按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

	
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，给予货物、服务项目的联合体2%-3%（工程项目为1%-2%）的价格扣除。本项目具体扣除比例为   /   ％（联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业）

	
	进口产品
	本采购项目拒绝进口产品。

	
	政府采购政策注意事项


	1、政府采购政策交叉与叠加

（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）

（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

2、小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

响应文件符合节能产品、环境标志产品、两型产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位规定的，供应商应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

	第二章第39.1款
	招标代理服务费
	采购人向招标代理机构支付招标代理服务费，具体详见委托代理协议书。

	第二章第40款
	其他规定
	参加磋商开标会的供应商在提交响应文件时应同时单独提交以下资料1份：

1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标代表身份证原件。

	
	信用记录
	①采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

②两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

③信用记录的有效时间截止到投标截止时间止。

	第三章  评审方法及标准（前附表）

	第三章第2.2款
	评审因素和标准
	(提示：评审标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评审因素分列)

	第三章第2.3款
	权值
	评审因素
	权值

	
	
	投标报价
	详见评分细则

	
	
	技术部分
	

	
	
	商务部分
	

	第三章第4.2款
	推荐的成交候选人数量
	1-3家

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第35.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省株洲市政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=zzs）

	第二章第37.3款
	履约担保
	( 不要求提供。

( 要求提供，履约担保的金额为：1、 中标金额比最高投标限价的降价幅度不超过 10%的，履约担保金额为中标合同金额的 10%； 中标金额比最高投标限价的降价幅度超过10%的，履约担保金额为中标合同金额的 10%加上最高投标限价与中标合同金额差额部分的 50%。

2、履约担保金额为中标金额10%的，采用银行保函担保。履约担保金额超过中标金额10%的，中标金额的 10%应以银行保函形式提交，超过10%的部分可以采用银行保函或现金形式提交。银行保函应是投标人注册地或项目所在地的银行出具的保函。 担保责任期至对应工程竣工 （达到验收要求） 之日终止，且在项目竣工前不可撤销、不可转让、见索即付。


附件1

株洲市政府采购合同线上融资流程

（一）、融资申请 

 有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。

（二）、资料审查 

参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。

（三）、签订贷款协议

参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。

（四）、贷款发放

融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）、按期还款

合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。

（六 ）、业务终止

贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

[image: image2.png]K2, HHBERERA B L RS RER dhi

& iETE
£




附件3
株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	勃海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲支行
	蔡  晨
	19907493171、28661018




附页4

政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

          保证人：（公章） 

                                                                  年   月   日
磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人证明及有效身份证原件。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书和及其有效身份证原件。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 政府采购政策支持

8.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第35.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

8.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

8.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第8.1款、第8.2款规定的，应提供相关证明材料。
二、磋商文件

9．磋商文件的组成

9.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 评审方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

10.提交首次响应文件的截止时间
10.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

11.磋商文件的澄清或者修改

11.1在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

11.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

    11.3 采购代理机构无法获取磋商文件的潜在供应商名单的，请获取磋商文件的潜在供应商在磋商须知前附表规定的媒介上自行查阅发布的澄清或者更正公告，采购代理机构不再另行通知且不需供应商确认。
三、响应文件

12.一般要求

12.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
12.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

12.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

12.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

13.响应文件的组成

13.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）投标保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）技术部分

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

13.2除磋商文件前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的,则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。否则，在磋商时将其视为无效响应文件。

13.3磋商文件前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

（1）未在磋商文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

13.4在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

13.5磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
13.6根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

14.报价

14.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

14.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第20.1款的有关要求。

14.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

14.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

15.供应商符合磋商文件规定的证明文件

15.1在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

15.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
16.投标保证金

16.1磋商须知前附表规定交纳投标保证金的，应按磋商须知前附表规定的投标保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前交纳投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第17.1款规定的响应文件有效期一致。

16.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
16.3 未按磋商文件规定提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

16.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
16.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

17. 响应文件有效期
17.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署及规定

18.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

18.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

18.3 响应文件中的主要证明文件必须加盖单位公章。
18.4 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

19.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
19.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20.响应文件的补充、修改或者撤回
20.1供应商在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

20.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
21.响应文件的递交与接收

21.1 供应商应在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，由单位法定代表人持法人证明书和有效身份证或被授权人持授权委托书及其有效身份证原件将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
21.2在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

21.3在磋商须知前附表中规定的时间和地点开标。供应商必须派法人代表或授权代表准时参加，持个人有效身份证明和身份证原件并签名以示出席；否则，视为自动弃权。

五、响应文件的评审与磋商
22.供应商资格审查

22.1供应商有本章第17.1款情形的，磋商小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

22.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3资格审查时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。信用信息查询的截止时点为至磋商文件规定的项目投标截止时间止；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上截图打印件。
22.4除本章第15.1款、第15.2款情形外，磋商小组不再对供应商进行资格审查。

资格性审查表

	序号
	检查内容
	投 标 人

	
	
	
	
	

	1
	投标人代表本人的有效身份证明文件（由单位法定代表人持法人证明书和有效身份证原件或被授权人持授权委托书及本人有效身份证）
	
	
	

	2
	营业执照副本（处于有效期内）、税务登记证副本及社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证（注：若实行了“三证合一”登记制度改革的新证，则视同持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证，若实行了“五证合一”登记制度改革的新证，则视同持有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、 保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。）
	
	
	

	3
	企业资质证书
	
	
	

	4
	企业安全生产许可证副本
	
	
	

	5
	项目负责人建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书
	
	
	

	6
	安全员、施工员岗位资格证书
	
	
	

	7
	安全员安全考核合格证书C证
	
	
	

	8
	施工项目部关键岗位人员无在建工程承诺书
	
	
	

	9
	供应商资格声明
	
	
	

	10
	信用信息查询记录
	
	
	

	11
	投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明。
	
	
	

	12
	中小企业声明函、湖南省政府采购供应商资格承诺函
	
	
	

	13
	湖南省外企业须具有入湘施工登记证（处于有效期内）或按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（如有）
	
	
	

	
	结论（合格/不合格）
	
	
	


23.磋商程序

23.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查

24.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

25. 偏离


25.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

25.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在磋商时将其视为无效响应文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
25.3 “磋商文件前附表”中和 “技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在磋商时将其视为无效响应文件。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。

25.4本章第25.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见磋商文件前附表。。

26.澄清

26.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
27.符合性审查

27.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

27.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

符合性审查表

	序号
	检查内容
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	响应内容
	响应文件载明的投标范围不小于磋商文件规定的招标范围
	
	
	
	

	2
	工期
	响应文件载明的工期是否超过磋商文件规定
	
	
	
	

	3
	工程质量
	响应文件载明的质量标准是否符合磋商文件规定
	
	
	
	

	4
	保修要求
	响应文件载明的保修承诺是否符合磋商文件规定
	
	
	
	

	5
	工程量清单报价
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程数量。
	
	
	
	

	
	
	低于（含等于）本项目采购预算控制价
	
	
	
	

	6
	是否递交投标保证金
	
	
	
	

	7
	符合磋商文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	结论（合格/不合格）
	
	
	
	


28.磋商

28.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第27.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第27.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第18.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的投标保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的投标保证金不予退还。

29.提出成交供应商

29.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
30.确定成交供应商

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据综合评分得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

31.磋商的特殊情形

31.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。符合本款情形的，本章第28.1款、第28.2款、第29.1款、第31.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

32.磋商终止

32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

37.成交通知

37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其投标保证金不予退还。
38.签订合同

38.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

39.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

40. 其他规定

40.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 评审办法及标准
1.磋商小组

1.1评审由依法组成的磋商小组负责。

2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	投标报价
	详见评分细则

	2
	技术部分
	

	3
	商务部分
	

	∑(1+2+3)=1
	


3.比较与评价

3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×价格权值×100

本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。

3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。

3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

3.7评分细则                                                          表1
	序号
	项目
	权重
	计分
	评分标准

	1
	报价
60分
	投标总报价
	60分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60
1）此栏中的计分因素“投标报价”为最后投标报价。

2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	2
	技术

部分

36分                                               
	施工方案与技术

措施
	8分
	根据投标单位对本项目制定的施工方案及技术措施等进行评价，方案思路清晰、先进可靠的计8分；方案基本可行的计5分，方案欠合理的计2分，未提供的不计分。

	
	
	质量管理体系与

措施
	5分
	根据 投标单位针对本项目制定的质量管理方案及措施进行对比评价，方案内容完整详细的计5分，方案内容基本完整的计3分，方案内容略有不足，评价一般的计1分，未提供的不计分。

	
	
	安全管理体系与

措施
	5分
	根据投标单位针对本项目制定的安全保障方案及措施进行对比评价，方案内容完整详细、可靠的计5分，方案内容基本完整，较为合理的计3分，方案内容欠合理的计1分，未提供的不计分。

	
	
	环境保护管理体

系与措施
	5分
	根据 投标单位针对本项目制定的环境保护管理方案及措施进行对比评价，方案完善、可靠的计5分，方案基本满足采购需求的计3分，方案欠完善、合理的计1分，未提供的不计分。

	
	
	工程进度计划与

保证措施
	5分
	根据投标单位针对本项目制定的工程施工进度计划安排、工期保障措施等方案等进行对比评价，计划合理、措施可行的计5分，计划、措施基本可行的计3分，欠合理的计1分，未提供的不计分。

	
	
	资源配备计划
	5分
	根据各投标单位针对本项目配备的施工设备、主要人员等进行对比评价，配备合理的计5分，配备较为合理的计3分，配备欠合理的计1分，未提供的不计分。

	
	
	合理化建议
	3分
	根据投标单位针对本项目施工、质量、安全、工期等方面的优化措施，提出的合理化建议进行评价，评价合理可行的每条计1.5分，最多计3分。无合理化建议的不计分。 

	3
	商务

部分

4分
	类似业绩
	4分
	至投标截止时间止，每项类似项目计2分，最高可计4分。
（在响应文件中提供合同或中标成交通知书复印件并加盖公章，否则不计分）。

	合计
	100分
	


4.推荐成交候选人名单

4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列。

4.2中标候选人数量为1-3名，本次磋商采购推荐的成交候选人数量见磋商文件前附表。

第四章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
发包人（全称）：株洲市芦淞区住房和城乡建设局   

承包人（全称）：                             
发包人通过政府采购招投标程序，确定承包人为该项目承包方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就                      施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程概况：

1、工程名称：                     。

2、工程地点：                     。

3、工程内容：                      。
4、承包方式：政府采购-竞争性磋商。采取包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工管理的总承包方式。

5、项目所属：2024年老旧小区提质改造工程
二、工程工期及质量：

1、工期       天。（具体开工日期以监理下发的开工令为准。）

2、工程质量：符合《工程施工质量验收规范》要求，一次性验收合格。

三、履约担保

根据《株洲市政府性投资工程招投标操作办法》（株政办发〔2024〕2号）文要求执行。

1、 中标金额比最高投标限价的降价幅度不超过 10%的，履约担保金额为中标合同金额的 10%； 中标金额比最高投标限价的降价幅度超过10%的，履约担保金额为中标合同金额的10%加上最高投标限价与中标合同金额差额部分的 50%。

2、履约担保金额为中标金额10%的，采用银行保函担保。履约担保金额超过中标金额10%的，中标金额的 10%应以银行保函形式提交，超过10%的部分可以采用银行保函或现金形式提交。银行保函应是投标人注册地或项目所在地的银行出具的保函。 担保责任期至对应工程竣工 （达到验收要求） 之日终止，且在项目竣工前不可撤销、不可转让、见索即付。

四、合同价款及付款方式：

1、合同价款：                      。
2、甲方根据资金到位情况支付工程款，本项目无预付款支付，其中可对已完合格的工程，根据监理签字核实的工程计量经发包人确认后按80%支付进度款；待审计部门审计定案后，支付工程款不能超过审计总额的97%；余款3%作为质量保证金，待保修期满后一个月内一次性付清。支付工程款时，乙方需出具株洲市正规发票，否则不予支付。

五、结算方式：

1、采购文件（即设计施工图）内确定的工程量按乙方投标报价书执行。有效签证、设计变更中新增工程量如类似乙方投标报价书中工程量清单，其综合单价参照投标报价书内综合单价。但当该分部分项工程量变更后的调增量在清单工程量的10%以上（不含10%），如甲方认为原价格计算偏高时，清单工程量以外新增工程量的价格另行约定。

2、由于设计变更引起的新增项目，预算评审定案内无此清单，采用湖南省建设行政主管部门颁布的与湘建价〔2020〕56号文相配套的建设工程消耗量标准（即《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》）。其人工、机械单价取费标准按预算评审内的单价执行，材料价格根据施工当期《株洲市建设工程造价信息》进行调整，计价文件中没有的材料参照市场价，其中主要材料应注明产地、品牌、规格、组价依据和结算原则及结算价格。

3、在合同工期实际施工中如遇主要材料价格市场行情波动需作调整时，按照湖南省建设厅湘建价[2008]2号文件相关规定，其中：土建或市政工程单项主要材料价格涨跌幅度超过+3%以上，装饰及安装工程主要材料价格涨跌幅度超出+5%以上，只对超过此规定部分以上的材料价格进行调整。

4、双方约定合同价款的其他调整因素：属应该预见、预防的因素而乙方没有及时预防或预防不力造成的损失，甲方不负责补偿，属施工技术组织措施失误等原因造成的费用、工期损失由承包人承担。

5、工程结算造价实行区级审计，以区级审计部门审定的最后结果为该工程的结算价。根据审计部门要求，乙方结算送审金额不能超过本合同价，如超过合同价则超过部分需完善变更及相关手续。

六、变更与签证
    1、工程的变更与签证程序严格按芦政办发〔2020〕12号文《株洲市芦淞区政府投资项目工程变更实施细则》相关规定执行。

2、累计变更增加工程造价在合同约定范围以内的工程变更（变更金额不超出暂列金额），工程量认定由乙方填写统一格式的《工作联系单》、《工程签证单》经报监理方、业主、设计方签字盖章后方可生效。

3、累计变更增加工程造价超过合同约定的范围但在200万以下且未超过批复概算（估算）的工程，工程量认定由乙方填写统一格式的《工作联系单》、《工程签证单》、《芦淞区政府投资项目工程变更报告单》经报监理方、业主、设计方签字盖章且由区追加投资领导小组审核通过后方可实施。

4、按甲方有关程序实施的变更和签证一并进入工程结算，结算原则同本合同结算原则。

七、双方权利和义务

（一）发包人的权利与义务：

1、发包人委派     为现场代表，代表发包人负责履行合同中的各项职责与义务，负责本工程的现场管理工作和协调工作。 

2、发包人应履行并承担合同中与发包工程有关的应由发包人承担的义务与责任，同时应避免因发包人自身行为或疏漏造成承包人违反合同中约定的承包人义务的情况发生。

3、按合同约定及时办理工程款的拨付及结算。

（二）承包人权利与义务

1、乙方委派      为该工程项目负责人，全面履行合同中的各项职责和义务。 

2、承包人按施工图纸要求组织施工，并接受发包人现场代表的监督与管理。

3、承包人严格按规范要求安全、文明科学合理组织施工，确保安全、文明施工，杜绝一切事故发生，施工及质量保修期内发生的一切安全责任事故以及人身伤害赔偿、财产损失概由承包人负责。

4、乙方应严格按照株解发[2018]6号及芦保农办发[2019]1号、2号文件规定，做好农民工工资管理工作，按月支付农民工工资并公示，不得拖欠民工工资，必须保证民工工资足额到位，必须做好安全维稳工作。

5、在施工过程中承包人应加强施工现场周围建筑物和建筑上管线的保护，若因承包人保护不力引起的损失由承包人负责承担。

6、工程竣工后乙方按程序申请验收，验收合格后60日内向甲方提交竣工结算资料一式贰套。结算资料经甲方审核为不合格的，乙方应在7日内完成整改后再次提交，未按规定时间向甲方提交结算资料的，乙方处2000元/天罚金，直至提交合格的竣工结算资料为止。

八、驻地监理单位

发包人委派                     为本项目的监理。项目监理公司委派         为本项目驻地监理工程师，代表发包人按监理相关工作职能负责本工程的质量、进度、安全、验收等工作实施监理。

九、工程质量与验收

1、工程质量验收标准：工程质量按相关行业的验收规范和标准执行，工程质量要求达到合格。  

2、承包人应认真按照标准、规范和设计的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及监理方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3、工程质量应达到国家规定的合格标准和协议书约定的质量要求。达不到约定要求的部分，发包人代表一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人代表要求的时间返工，直到符合约定要求。因承包人原因造成工程达不到约定质量标准，由承包人承担返工费用。

4、工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽或中间验收前48小时通知发包人代表及监理工程师验收，发包人代表、监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

5、承包人应在验收前全面自检。自检合格后，准备完整合格的竣工资料（一式二套）和竣工验收申请报告呈报发包人，发包人对竣工资料审核合格后由发包人组织相关单位和部门进行竣工验收，验收合格后方可移交。

6、竣工日期以竣工验收合格之日为准。

十、保修

工程保修按国家有关保修条例执行。发包人保留3%的质保金，保修期从竣工验收合格之日算起，工程质量保修期内如发生质量问题，承包人应在接到通知后壹周内按发包人要求完成保修，否则发包人有权委托其他单位或个人进行维修，维修费用从承包人工程费中直接扣除。

十一、违约责任        

（一）发包人：

1、不按合同履行发包人的义务，导致工期延误的，工期予以顺延，并承担相应的责任。

（二）承包人：

1、因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应无条件返工。

2、承包人在施工期内如工程质量和进度无法达到合同要求，整改后仍达不到要求，发包人有权终止施工合同，工程结算按已完成工程量的70%结算。

3、承包人必须按期完工。如因承包人原因造成延期，每延迟一天竣工罚款500元，延期超过十五天以上，合同自动中止，承包人已完工程量按85%结算。如遇不可抗拒原因承包人应及时提交书面的延期申请，经主管监理和发包人现场代表签字认定后方可顺延工期。

4、乙方委派现场的施工管理人员（包括项目经理、施工员、技术负责人、安全员等相关人员），须与投标时的项目组织架构人员相符，如人员发生变更应提前报送甲方审核同意，如擅自变更，甲方有权终止和解除施工合同，不予结算。

5、在施工期间不服从发包人现场人员的指挥和管理，发包人有权终止和解除其施工合同，工程结算按已完成工程量的70%结算。

6、如承包人拖欠农民工工资，造成民工上访、堵门等不安定因素，视为承包人违约，承包人应立即支付农民工工资并支付5万元违约金给甲方。

十二、安全责任

承包人必须遵守工程安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员及发包人、监理单位依法实施的监督检查，施工期间一切安全事故均由承包人承担，发包人不承担任何法律、经济责任。

十三、其它

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 采购文件（含图纸及工程量清单）；
（2） 中标（成交）通知书； 
（3） 响应文件及其附件； 
（4） 价格清单； 
（5） 双方约定的其他合同文件。 
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。
2、合同履行过程中发生争议或违约，由发包人、承包人双方协商解决，协商不成时，可向芦淞区人民法院起诉。

3、合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方共同协商，另外签订补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。

4、本合同壹式捌份，发包人方执叁份，承包人方执伍份，自双方签字盖章之日起生效。
发包人：株洲市芦淞区住房                    承包人：

和城乡建设局                     

法定代表人                                  法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

开户银行：

                                            银行帐号：
二、政府采购合同通用条款

本合同通用条款参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）范本中的合同通用条款。

三、政府采购合同专用条款

按采购建设工程的特殊要求，对第二部分通用合同条款的原则性约定进行细化、完善、补充，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）范本中的合同专用条款。

第五章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：芦淞区桠枝塘等3个社区老旧小区改造配套基础设施建设工程
2、建设地点：芦淞区
3、建设内容：对桠枝塘社区、杨柳冲社区、塘头社区的13个小区老旧进行提质改造，包括建筑工程、装饰工程、道路工程、排水工程等。项目涉及住宅栋数31栋，共计700户，总建筑面积约50000平方米，新建污水检查井300座，改造雨污水管道5049米，路面修复12914平方米等。
4、工程承包范围：设计施工图范围内的全部工程，具体以招标文件工程量清单为准。

5、工期要求：180日历天。
6、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

7、保修要求：按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。

8、招标控制价编制说明：

湘建价[2020]56号文件取费《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其统一解释文件；湖南省住房和城乡建设厅发布的湘建价[2016]160号文《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；湘建价[2019]47号关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知；湘建价[2022]146号文《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；湘建价建[2024]20号文，建设工程人工费指数化按株洲市0.9812计取；主材价参照株洲市2024年第3期6月信息价《株洲建设工程造价信息》并结合市场价。

9、投标报价说明：

湘建价[2020]56号文件取费《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；2020年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》及其统一解释文件；湖南省住房和城乡建设厅发布的湘建价[2016]160号文《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知；湘建价[2019]47号关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知；湘建价[2022]146号文《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；湘建价建[2024]20号文，建设工程人工费指数化按株洲市0.9812计取；主材价参照株洲市2024年第3期6月信息价《株洲建设工程造价信息》并结合市场价。

二、工程量清单：具体详见采购公告附件。
注：投标报价书由供应商自行编制的，投标总价扉页、工程计价总说明都应当由注册在本企业的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；供应商委托他人编制投标报价书的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在投标文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。

工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。
技术标准及要求：
根据设计文件的要求，本采购工程项目的材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行。
其他要求：
1、付款方式：以双方签订合同为准。

2、验收要求：采购人根据《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号的相关规定自行组织验收。
3、工程变更：当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 

第六章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

附件3：工程质量保修书

二、投标保证金

附件4：投标保证金退还申请书
三、供应商的资格证明材料

附件5：供应商基本情况表

供应商的资格条件更新材料

附件6：供应商资格声明

附件7：主要人员简历表

四、技术部分

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2 残疾人福利性单位声明函

附件8-3 监狱企业证明资料

附件8-4“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料
七、报价一览表及报价文件

附件9：报价文件
八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价 

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：           ，采购计划编号：                ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位公章）：

日期：        年        月        日      

附件2：

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

注：请各投标单位单独准备一份法人身份证明或法定代表人授权书（加盖单位公章及法定代表人和其委托代理人签字）于递交响应文件时交给代理公司。

附件3
工程质量保修书

发包人：（全称）                                                   

承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                      

（2）  具体以双方签订的合同为准。                                                                                                                                                                               

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：  5 年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：  2 年；

（4）供热、供冷系统工程为：  2 个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为：  2   年；

（6）其他项目：依据相关法律法规及政策规范性文件协商确定，且不低于国家法定的最低期限。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                

        年     月     日                      年     月     日
二、投标保证金
1、投标保证金数额：￥30000.00元（人民币）。
2、投标保证金缴纳支持以下形式（打“(”项为本项目支持形式）：

(电子保函     (转账      (纸质保函     (其他

3、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共资源交易平台官网首页进入“电子保函”模块进行申请，也可以登录http://hxbh.hnhxzx.cn:20080进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购供应商操作手册》了解。

银行电子保函办理暂只支持招商银行电子保函办理，其他银行保函会在近期陆续上线。请选择银行电子保函的投标企业注意，招行的电子保函办理需在招行进行开户，开具保函支持以下两种方式：1.闪电开保函：支持3000万以内全额保证金开立，500元/笔，半个工作日内完成开立；2.一般保函：支持所有类型保函，可使用招行授信，费率：5‰/年，3个工作日内完成开立（最低手续费500元）。注：半个工作日和3个工作指进入银行办理界面按需要操作完成后需保留的时间。

4、转账方式：

账户名：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行

账  号：43001500562059666666-11748 
注：各供应商填写投标保证金单据时，其“-”和最后四位数字均要填写，不可漏填，否则会导致无法入帐。
转账方式投标保证金特别提示：

①投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行0731-28520852（联系人：黄朝辉）和0731-22864427（联系人：刘岚）。

②开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供供应商账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请供应商认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。

因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议供应商尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。

4、供应商不按磋商文件要求提交投标保证金的,视为不合格供应商。

5、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给供应商。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。
6、供应商未从其基本账户按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。

附件4  退款申请格式：

退款申请
株洲市公共资源交易中心：

我单位于    年   月    日，参加              项目，汇入投标保证金     元。现确定为中标单位，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证。

特此申请！

供应商：（公章）

        年    月   日

采购人：（意见加盖公章）                                

       年    月   日

4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

三、供应商的资格证明材料

1、法定代表人证明及有效身份证原件或供应商代表应持法定代表人授权书和及其有效身份证原件；

2、供应商法人营业执照副本复印件；

3、供应商税务登记证(国税或地税)复印件；

4、供应商社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件；

5、供应商资格声明；

6、本项目采购文件第一章《磋商通知》中规定的供应商特定资格条件证明材料的复印件。

7、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

8、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）：

（1）有一项资格证明文件未提交的；

（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；

（3）资格证明文件过了有效期的；

（4）资格证明文件复印件未加盖供应商公章的。

附件5：

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件、安全生产许可证复印件等相关证件。


供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据磋商文件第二章第16.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件6：

供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称、包号/包名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

申请人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指申请人经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日    期：       年     月     日

附件7：

主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、主要人员证书、类似项目证明资料等按前附表和评分标准要求提供。

2、主要项目管理人员指项目项目负责人、施工员、安全员等岗位人员。应附岗位资格证书或注册证书、身份证、养老保险证明复印件，项目负责人还应附安全生产考核合格证书B证，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件。

供应商名称(盖单位公章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年     月     日
四、技术部分

说明：工程类项目供应商应提交完整的技术方案。技术方案应包括但不限于以下内容：
1、施工方案与技术措施；

2、质量管理体系与措施；

3、安全管理体系与措施；

4、环境保护管理体系与措施；

5、工程进度计划与保证措施（包括施工进度计划横道图、网络图）；

6、资源配备计划。

7、合理化建议
五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位公章)：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年     月     日
六、提供政府采购政策产品等证明材料

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□      中型□     小型□     微型□；

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)
        年     月     日

机构代码：         注册登记机构：          日期：       有效期：           

注册资本：         地 址：          经济行业：          经济性质：        
法定代表人(负责人)姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

授权代表人姓名(签字)：

身份证号：

手机号:

附件8-1

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的           （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
           （标的名称），属于           （采购文件第二章第8.1款中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为             （企业名称），从业人员         人，营业收入为          万元，资产总额为        万元，属于                （中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：          
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（电子盖章）：
       日  期：
附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件8-4 “节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.6款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致              (采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：

供应商代表(签字)：              （盖章或签字）

日期：        年      月       日

七、报价一览表及报价文件
附件9：

报价一览表
	项目名称
	
	委托代理编号
	    

	
	
	采购计划编号
	

	品目代码
	B99-其他建筑工程

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如C050301车辆维修和保养服务；
供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：                 
日期：       年     月     日
分项价格表
按磋商文件提供的工程量清单报价。

备注：

1、分项价格表可以由供应商根据项目内容自行编制；

2、一旦中标，未列明的费用由供用商自行承担；

主要材料表(工程类适用) 

项目名称：

包号：

金额单位：元
	序号
	材料名称
	商品编码
	品牌
	型号规格
	制造厂商
机构代码
	政策功能编码
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格”栏应填列该材料的总金额。

商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

备注：

2、投标报价书由供应商自行编制的，应当由注册在本企业的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；供应商委托他人编制投标报价书的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。未按本规定提供的投标报价文件无效。

3、工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效。；

4、一旦中标，未列明的费用由供用商自行承担；
八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价表
	项目名称
	
	委托代理编号
	    

	
	
	采购计划编号
	

	品目代码
	B99-其他建筑工程

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如C050301车辆维修和保养服务；
供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：                 
日期：       年     月     日
特别说明：
1、最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式根据项目属性编制。

2、请各投标单位准备一个信封袋和一份至二份空白的最后报价表（最后报价加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字）于磋商结束后，在磋商小组规定时间内密封递交给磋商小组。

3、磋商小组召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
备注：实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。磋商现场不需提供《分项价格表》，成交供应商应在合同签订前调整最后报价的已标价工程量清单提交采购人存档。最后报价的已标价工程量清单中综合单价应为首次报价的综合单价根据最后报价与首次报价的下浮比例等比例下浮确定。如成交供应商未按照此原则调整的，项目结算时，采购人有权按照此原则调整结算金额。










PAGE  

