
政府采购
竞争性磋商文件
采购项目名称：汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目
采购计划编号：汝财采计[2025]0069号
采购代理编号：HLBBCZ-202504004
采   购   人：汝城县第二人民医院
采购代理机构：华伦博邦项目管理有限公司
二O二五 年 七 月
目  录
第一章  磋商通知

第二章  磋商须知

第三章  采购合同格式条款

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  磋商邀请公告

汝城县第二人民医院（采购人名称）的汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目(项目名称)进行磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目
2、采购计划编号：汝财采计[2025]0069号

3、采购代理编号：HLBBCZ-202504004
4、采购项目预算：¥1940608.18元
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业 

6、评标方法：√综合评分法  (最低评标价法
7、合同定价方式：√固定总价 √固定单价 (成本补偿 (绩效激励
8、工期： 60日历天
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金
二、采购需求
	包号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目
	详见磋商文件第四章采购需求
	1项
	¥1940608.18元
	¥1940608.18元
	/
	/


三、采购项目需落实的政府采购政策
（1）预留采购份额：本项目为  / （专门面向中小企业或者小型、微型企业采购）。 

（2）强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。 

（3）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。
（4）价格评审优惠：政府采购促进中小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
（1）具有独立承担民事责任的能力：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人的《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》（备注：如多证合一的，只需提供多证合一后的《营业执照》副本即可）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商资格声明）
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（供应商资格声明）
（4）湖南省政府采购供应商资格承诺函（详见附件2）
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商资格声明）
（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（供应商资格声明）
（7）未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“信用湖南（http://credit.hunan.gov.cn/）”“信用郴州（xycz.czs.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、且未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。
（注：联合体投标的，联合体所有成员均需提供，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）
（9）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
√专门面向：√中小企业  √小微企业  (监狱企业  (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
（1）具备建设行政主管部门颁发的 消防设施工程专业承包贰级及以上 资质，《安全生产许可证》处于有效期；
（2）拟任项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书（提供近三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料或承诺函），且无在建工程。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动；
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动；
7、联合体响应。本次采购  不接受  (接受或不接受)联合体响应。
★以上资质证件及材料要求真实、有效，如有提供虚假证件及材料的，一经查实，将提交相关监督部门予以处理。
五、获取磋商文件的时间、地点及方式
获取磋商文件的时间：从2025年7月10日起至2025年7月16日止，每天上午9:00时到12:00时，下午14:30时到17:00时（北京时间），双休日及节假日除外，逾期送达的，不予受理。
地点：华伦博邦项目管理有限公司郴州分公司（北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室）。 

方式：由法定代表人持法人身份证明或授权委托人持授权委托书及本人身份证原件及“四、投标人的资格要求”中的证明材料，提供以上资料并加盖公司公章的复印件一套到指定地点获取磋商文件。
六、提交首次响应文件的截止时间、磋商时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2025年7月21日10时00分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。
提交首次响应文件的地点：华伦博邦项目管理有限公司郴州分公司（北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室）。
首次响应文件开启时间：2025年7月21日 10时 00分（北京时间）。
首次响应文件开启地点：华伦博邦项目管理有限公司郴州分公司（北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室）。
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。
2、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20 号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九磋商说明
1、磋商邀请选项：(表示选择，(表示未选择。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：范先生
2、电话：0735-8224148
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
采购人名称：汝城县第二人民医院
地址：郴州市汝城县滨河东路城郊卫生院
联系人：范先生
电  话：0735-8224148
2、采购代理机构信息
名  称：华伦博邦项目管理有限公司
分公司地址：北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室
联系人：罗安梅、王洁、董俊林
电  话：18173561658、0735-2898799
附件1  
供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请函的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
附件2

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。 
按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为： 大型□     中型□   小型□   微 型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省 政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章） 

 年  月  日 

机构代码： 

注册登记机构： 

日期： 

有效期： 

注册资本： 

地址： 

经济行业：

经济性质：  

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号： 

手机号：  

授权代表人姓名（签字）：

身份证号： 

手机号：
第二章  磋商须知

磋商须知前附表

注：如采购文件中出现前后不一致情形的，以前附表规定的为准。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：汝城县第二人民医院
地址：郴州市汝城县滨河东路城郊卫生院
联系人：范先生
电  话：0735-8224148

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：华伦博邦项目管理有限公司
分公司地址：北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室
联系人：罗安梅、王洁、董俊林
电  话：18173561658、0735-2898799

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	 eq \o\ac(□,√)发布邀请公告

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

□ 随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章磋商邀请公告 

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	自行踏勘，费用自理，安全自负

	第二章第37项
	政府采购强制采购：1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否，（本项目为工程类项目）

□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的节能产品。

	
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、其他。
	■专门面向中小企业采购。
本项目为专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
□非专门面向中小企业采购
1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(第 21 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  / %、价格 /  %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 / 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  / %、价格  / %。
3、非专门面向中小企业采购：用扣除后的价格参与评审：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
注：1、监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。
（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的
价格参与评审，本项目具体扣除比例 / ％。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	/

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)

	第一章第37.3项
	涉及多处获得政府采购政策优惠的相关规定
	不重复计算

	二、磋商文件

	

	第二章第8.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	第三章合同条款、第四章采购需求

	第二章第10.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见 第一章  磋商邀请公告

	三、响应文件的编写

	第二章第14.5款
	采购项目预算
	¥1940608.18元

	第二章第17.1款
	保证金
	■不要求提供

□要求提供，具体如下：
投标保证金交纳账户：
1、投标保证金的金额：/；

2、缴纳方式：投标人可自行选择银行转账或投标保函方式交纳。

3、缴纳时间：于投标截止时间前一个工作日17:00前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准。
4、缴纳方式：
方式一：投标保证金的形式：采取银行转账的形式提交，银行转账分别由相应投标人基本账户转入到投标保证金的托管账户，以到账为准。

账户名：/

开户行：/

账  号： /
（1）投标保证金时，必须在银行进帐单上注明“XX项目”的投标保证金，如果没注明是“XX项目”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。

方式二：递交投标文件时提交金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件。
5、未按时足额并以转帐方式交纳投标保证金的，将被视为无效投标。

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件副本份数
	壹份正本，贰份副本，壹份电子档（U盘）。

	四、响应文件的递交

	第二章第21.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：                  
采购人：              
招标代理编号：            
供应商名称：

于       年    月    日     时    分之前不准启封

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	华伦博邦项目管理有限公司（北湖区南湖路八一小区电梯房3栋1701室）

	五、响应文件的评审与磋商

	第二章

第26项
	第一次报价是否可作为最后报价
	□是

 eq \o\ac(□,√)否

	第二章

第29.2款
	推荐成交

供应商数量
	1-3

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第33.1款
	指定的媒体
	中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)

	第二章第35.3款
	履约担保
	履约保证金的形式：/
履约保证金的金额：    签约合同价，被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为/信用等级的中标人，履约保证金金额为/%签约合同价，签订时间为在签订正式合同协议书之前提交。
采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人注册地的国有或股份制商业银行的支行及以上银行。

	第二章第40.1款
	采购代理服务费
	代理服务费以委托代理协议为准。

	第三章  采购合同格式条款

	第三章第1.2（6）目
	项目现场
	采购人指定地点

	第三章第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见磋商文件“第四章采购需求”。

	第三章第9.2(3) 款
	响应时间
	详见磋商文件“第四章采购需求”。

	第三章第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	支付方式：合同中另行约定。
付款条件：详见磋商文件“第四章采购需求”

	第三章第14.2(6)目
	伴随服务
	见第二章第14条与“第四章采购需求”

	第二章第21.2款
	解决争议的方式
	☑诉讼

 eq \o\ac(□)仲裁

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	开标时须提交的资料
	（1）供应商法定代表人参加投标时，需提供投标单位出具的法定代表人身份证明材料、身份证原件；

（2）供应商授权委托人参加投标时，需提供法定代表人身份证明材料及授权委托书原件、身份证原件；

（供应商未按上述要求提供证件出席开标的，为无效投标）

	
	报价
	如果某个投标人的最后报价明显低于其他投标人的最后报价，磋商小组认为有可能工程质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评审现场在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	
	其他规定
	1、工期：60日历天
2、合同价款支付方式和条件：合同中另行约定。                                         

3、项目主要内容：完成汝城县第二人民医院卢阳大道院区室外消防及配套工程主要内容有消防泵站、室外给水、室外消火栓给水、室外喷淋给水、室外电力、屋顶消防水箱等。并在规定时间内完成安装调试及交付工作。（其他要求详见招标文件第四章采购内容及需求）
4、地点：采购方指定地点

5、保修要求：按照相关规定进行保修
6、质量等级：按照相关规定，达到合格标准。


注：投标人须知前附表内容是对投标人须知中相应条款内容的补充或修改，如有不一致时以投标人须知前附表内容为准。
附页1综合评分法细则
通则

1.1 评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《前附表》第一章第3.1项规定的供应商资格条件。

1.2 权值的取值范围

	序号
	项     目
	权值

	1
	报价部分
	0.15

	2
	技术部分
	0.50

	3
	商务部分
	0.35

	∑（1+2+3）=1
	1


磋商程序

磋商程序分为磋商文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐成交候选人名单。
2.1 磋商文件的初步评审

（1） 资格性检查：

根据法律法规和磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

表2-1：供应商资格性检查表

	序号
	证件名称
	投标人

	
	
	1
	2
	3

	1 
	具有独立承担民事责任的能力：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人的《营业执照》副本、《税务登记证》副本、《组织机构代码证》（备注：如多证合一的，只需提供多证合一后的《营业执照》副本即可）
	
	
	

	2 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商资格声明）；
	
	
	

	3 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（供应商资格声明）；
	
	
	

	4 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（供应商资格声明）；
	
	
	

	5 
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（供应商资格声明）；
	
	
	

	6 
	中小企业声明函
	
	
	

	7 
	如公司法人参与投标则提供法定代表人身份证明，身份证；如委托代理人参与投标则提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；法律、行政法规规定的其他条件；
	
	
	

	8 
	未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“信用湖南（http://credit.hunan.gov.cn/）”“信用郴州（xycz.czs.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、且未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”“湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。
	
	
	

	9 
	具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，《安全生产许可证》处于有效期；
	
	
	

	10 
	拟任项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的Ｂ类安全生产考核合格证书（提供近三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料或承诺函），且无在建工程。
	
	
	

	11 
	本项目不接受任何形式的联合体投标
	
	
	

	12 
	其他
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

（2） 符合性检查：

依据磋商文件的规定，从磋商文件的实质性条款（星号项）、有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

表2-2：澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	磋商文件中需要澄清的页次
	对磋商文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2.2
比较与评价

2.2.1评审委员会应按照磋商文件中规定的评分方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
附件2评审因素和标准（100分） 

1、计分权值：
	具体项目
	权值范围

	报价部分
	0.15

	技术部分
	0.50

	商务部分
	0.35


综合评分表
附表1   投标报价评分表K1（所占分值15）
	1
	投标供应商名称
	供应商A
	供应商B
	供应商C
	供应商D
	供应商E

	
	投标供应商最后报价
	
	
	
	
	

	2
	评标基准价
	评标基准价的确定方法
	采用综合评分法的价格分统一采用“低价优先法计算”，即在满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

	3
	低价优先法
计算公式
	除评标基准价得报价满分的投标人外，其他合格投标人报价得分的计算公式为：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值

	4
	投标报价乘权后的得分
	
	
	
	
	

	评标委员会全体签字：
时间：


注：如果某个供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，磋商小组认为可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商小组有权要求其在评审现场在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

附表2  技术标评审评分表K2（所占分值50分）

评标委员会根据以下标准独立对每个有效投标人进行评价、打分。

	项  目
	评 分 内 容 及 标 准

	设备安装质量保障措施（15分）
	对所有合格供应商针对本项目提供的该项方案进行横向评比，包括：项目总体概况描述、重点、难点工程施工方案、现场踏勘资料、说明，安装准备等。
1.方案内容完整，阐述全面，合理、有重点，较切合实际记10分；
2.方案在满足以上内容的基础上具有重点突出，思路清晰，可行性和可持续强等方面更优的可根据方案详尽程度酌情加分，最多加5分；
3.方案有缺项、不合理、不妥处的，每项扣1分，扣完为止；
4.未提供方案的不计分。

	设备安装安全保障措施（15分）
	对所有合格供应商针对本项目提供的该项方案进行横向评比，包括：安全管理目标和制度、现场施工安全防范措施、安全应急预案措施等。
1.方案内容完整，阐述全面，合理、有重点，较切合实际记10分；
2.方案在满足以上内容的基础上具有重点突出，思路清晰，可行性和可持续强等方面更优的可根据方案详尽程度酌情加分，最多加5分；
3.方案有缺项、不合理、不妥处的，每项扣1分，扣完为止；
4.未提供方案的不计分。

	项目售后服务方案（10分）
	对所有合格供应商针对本项目提供的该项务方案进行横向评比，包括：详细的售后服务机构体系、免费质保期服务承诺、服务响应时间、项目应急措施、硬件质保、备品备件计划、服务人员配置、应急保障服务等内容。

1.方案内容完整，阐述全面，合理、有重点，较切合实际记6分；
2.方案在满足以上内容的基础上具有重点突出，思路清晰，可行性和可持续强等方面更优的可根据方案详尽程度酌情加分，最多加4分；
3.方案有缺项、不合理、不妥处的，每项扣1分，扣完为止；
4.未提供方案的不计分。

	合理化建议方案（10分）
	对各投标人针对本项目的情况及需求所提出具有针对性的合理化建议进行综合评比：合理化建议内容切合实际、科学、合理，可行性和可持续强，对本次发行工作具有很强的针对性和实用性，经综合评比可被采纳的进行计分，每采纳1条合理化建议内容计2分，满分10分，未提供的不计分。


附表3  商务评分表K3（所占分值35分）
该部分基本分为：评标委员会根据以下标准对每个有效投标人进行评价、打分。
	序号
	项     目
	评   分   标   准

	
	
	

	1
	业绩（30分）
	投标人自2020年1月1日以来承揽过类似项目的业绩，每提供一个计10分，计满30分为止。 
备注：提供施工合同或中标（成交）通知书复印件并加盖公章。投标人所提供的资料必须真实有效，一旦发现有弄虚作假将承担相应后果。

	2
	项目经理不良行为记录（5分）
	没有不良行为记录计5分，每发生一次一般不良行为记录扣2.5分，每发生一次严重不良行为记录扣5分； 
注：拟任项目经理不良行为记录扣分有效期为 180 天，自省住房和城乡建设厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。列入省公管办或省住建厅发布的黑名单扣分有效期为 365 天，自省公管办或省住房和城乡建设厅公布之日起至提交投标文件截止之日止。（本省施工企业提供南省建筑市场监督公共服务平台网站查询，省外施工企业提供该省住房和城乡建设厅指定的官方网页查询）。


磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于竞争性磋商文件第二章“竞争性磋商文件前附表”(简称磋商文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商文件前附表。
2.2 “采购代理机构”在这里指接受采购人委托，代理采购项目的政府采购代理机构。采购代理机构的地址、电话、联系人见磋商文件前附表。

2.3 “供应商”系指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织及自然人。

2.4 “货物”系指供应商按磋商文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合磋商文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（l）《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件；
（2）采购项目有特殊要求，本磋商文件规定的供应商特定资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）供应商或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目竞争性磋商采购活动。

3.4未向采购代理机构报名登记备案的供应商，不得参加本竞争性磋商文件所叙述的采购项目的竞争性磋商采购活动。

4.参与磋商的费用 

4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1如供应商代表不是供应商的法定代表人，应持有《授权委托书》，并附《法定代表人身份证明》。

6．联合体形式

6.1除磋商文件前附表中另有规定，本次磋商采购不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体形式。

6.2供应商以联合体形式参加竞争性磋商采购活动，除应符合本章第3.2项、第3.3项规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1项规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1项规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.采购进口产品

7.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

7.2本章第7.1项规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。

二、 磋商文件

8．磋商文件的组成

8.1 磋商文件由下列文件及在竞争性磋商采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章  磋商通知书

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审
六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式条款

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

8.2供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，并按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

9. 偏离

9.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

9.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

9.3第二章“磋商文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第四章“采购需求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评审时将其视为无效响应。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。

9.4可以对本章第9.2项、第9.3项规定的一般商务和技术条款，在本章第9.3项规定的允许偏离最高项数内，采用磋商文件前附表规定的量化方法调整评审报价。

10. 磋商文件的提供期限

10.1磋商文件自开始发出之日起至磋商文件前附表规定的磋商开始之日止，不少于五个工作日。磋商文件提供期限见磋商文件前附表。

10.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料购买磋商文件。

11. 磋商文件的澄清或者修改

11.1任何供应商要求对磋商文件进行澄清，均应以书面形式通知采购代理机构。

11.2 供应商要求采购代理机构对磋商文件澄清的截止时间见磋商文件前附表。
11.3采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应在本章第10.1项规定的磋商开始之日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商。澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。

11.4 发出澄清或修改文件的日期距本章第10.1项规定的磋商开始之日不足三个工作日的，应当顺延磋商开始日期。
11.5供应商在收到澄清或者修改文件后，应在两日内以书面形式向采购代理机构进行确认。

11.6 如果供应商没有按本章规定对磋商文件要求进行澄清,任何对磋商文件的忽略或误解所引起的风险应由供应商自行承担。

三、响应文件

12.一般要求

12.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。
12.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

12.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真形式的响应文件概不接受。

12.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

13.响应文件的组成

13.1响应文件由商务技术响应文件、报价文件两部分组成。

13.2供应商的响应文件应包含以下内容：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、磋商保证金缴纳证明资料

附件3：退保证金申请

三、供应商的资格证明资料

附件4：供应商基本情况表

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他说明

四、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

五、技术/商务响应与偏离表

附件7：商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8：中小企业声明函

七、报价一览表及分项价格表

附件9：报价一览表

附件10：分项价格表

八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

十、服务方案或服务大纲

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

14.报价

14.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

14.2报价一览表、分项报价表填写时应注意下列要求：

（1）采购需求中特别要求的安装、调试、培训及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付和交纳的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
14.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

14.4除磋商文件前附表中另有规定外，本次采购不接受备选方案。本项规定接受备选方案的：

（1）供应商在响应文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的报价不得高于主选方案。如果供应商在响应文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，该响应文件将被视为非实质性响应而被拒绝。

（2）在评审时，磋商小组仅对主选方案进行评审。

14.5采购项目预算见磋商文件前附表，供应商的报价不得超过采购项目预算。

15.供应商符合磋商文件规定的证明文件

15.1供应商应提交满足本章第3.1项规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

15.3除磋商文件前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的,则必须提供经销、或代理采购货物、或为采购货物提供售后服务的证明文件。否则，在评审时将其视为无效响应。

16.货物符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商应提交证明其拟供货物及其服务符合磋商文件规定的响应性文件，作为商务技术响应文件的一部分。

16.2证明货物及其服务与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对技术规格响应与偏离表，并申明技术规格条文的响应或偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.3磋商文件前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

17.保证金

17.1磋商文件前附表规定交纳保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在磋商文件前附表规定的时间前，向集中采购机构交纳不超过采购项目预算百分之二的保证金，保证金有效期应当与本章第18.1项规定的响应文件有效期一致。具体规定以磋商文件前附表规定为准。
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，以一方名义交纳保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3未按磋商文件规定提交保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

17.4集中采购机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.5发生以下情况保证金将不予退还：

（1）供应商在本章第10.1项规定的磋商开始之日后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（3）供应商恶意串通、意图谋取成交的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签定合同的；

（5）供应商有其它违反政府采购法、相关法律法规及磋商文件规定的其他情形，且情节较重的。

18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商文件前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第10.1项规定的磋商开始之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

18.2特殊情况下，采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金的有效期。有关退还和没收保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件应单独装订，其份数分别为：
（1）响应文件的正本一份和磋商文件前附表中规定的副本数目。
19.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.3响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，须有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。不按上述要求盖章和签字的，将导致响应文件无效。

19.4在磋商过程中，应磋商小组要求而递交的补充或修改商务技术响应文件或报价文件，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字。

20.串通行为
20.1有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）供应商直接或者间接从采购人与采购代理机构、磋商小组成员处获得磋商小组组成人员情况的；

（3）采购人与采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（4）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容的；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（6）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（7）供应商之间商定部分供应商放弃递交响应文件或者放弃成交的；

（8）供应商与采购人与采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（9）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1供应商应将响应文件单独装订，正本和副本密封于一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

21.2响应文件封套或外包装上应载明的内容见磋商文件前附表。
21.3响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在本章第10.1项规定的磋商开始之日前，可以书面通知对其响应文件进行补充、修改或者撤回，该通知须有供应商法定代表人或其委托代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.2在本章第10.1项规定的磋商开始之日后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回。

23.响应文件的递交与接收

23.1供应商应在本章第10.1项规定的磋商开始之日前，将响应文件送达磋商文件前附表中规定的磋商地址。

23.2逾期送达或者不按磋商文件要求密封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

23.3供应商递交响应文件截止时间结束后，由供应商或供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商
24.磋商小组

24.1采购人将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；磋商、对报价进行评价以及推荐成交供应商。

25.供应商的资格核查

25.1磋商小组根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

25.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。

26.磋商
26.1响应文件资格审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商相同的磋商机会。
26.2第一阶段磋商

（1）符合《政府采购法》第三十条第一项、第三项情形的，磋商小组应当对供应商响应文件的符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格进行磋商。在最后一轮磋商结束后，磋商小组将要求所有仍在参加磋商的供应商在同一截止时间前进行最后报价。最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给磋商小组。由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。
（2）符合《政府采购法》第三十条第二项、第四项情形的，在磋商过程中，磋商小组应逐步明确采购需求，确定技术标准和要求，完善合同内容。据此磋商小组可以对磋商文件作实质性变动，进行第二阶段磋商。

磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。
26.3第二阶段磋商
（1）磋商小组应以书面形式要求所有参加第一阶段磋商的供应商以对其响应文件进行修正的方式，对磋商文件的实质性变动做出响应。在最后一轮磋商结束后，应当要求在磋商结束后同一截止时间前递交修正的响应文件和最后报价。供应商未按磋商小组规定递交的，视同在磋商开始之日后撤回响应文件。
修正的响应文件和最后报价由其法定代表人或其委托代理人签字后密封递交给磋商小组。由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。
修正的响应文件为响应文件的组成部分。修正的响应文件与响应文件不一致时，以修正的响应文件为准。

（2）在第二阶段磋商过程中，不能确定成交结果的，磋商终止，采购人重新开展采购活动。

26.4供应商最后报价向参加磋商的供应商宣布，并由供应商代表签字确认以示公开。

26.5磋商小组将磋商轮数公开告知参加磋商的供应商。
27.响应文件的符合性审查

27.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。
27.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不满足第一章磋商须知第9.1项规定的实质性要求的；

（4）响应文件有效期不足的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的。

28.响应文件的澄清

28.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的，应附法定代表人授权书。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其响应文件将被拒绝。

28.3供应商应按磋商小组通知的时间、地点，指派专人进行澄清、说明或者补正。
29.推荐成交供应商

29.1磋商小组依据磋商文件及供应商响应文件和最后报价，采用综合评分法进行评审。
29.1.2评分方法：综合评分法，即磋商文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评选方法。

29.1.3本采购项目的评分因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评分因素给予加分。

29.1.4评分因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。

29.1.5权值的取值范围主要由四个部分组成，报价部分、商务部分、技术部分、其它部分，各部分的权值或分值见磋商文件前附表之综合评分表。
29.2推荐成交候选人名单

29.2.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按供应商的报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2.2成交候选人为3名以上，本次磋商采购推荐的成交候选人相关内容详见磋商文件前附表。

29.3供应商有下列情形之一的,不得成为成交供应商: 
（1）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

（2）法律、法规和磋商文件规定的其他情形的。

30.磋商的特殊情形

递交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求的供应商达不到三家时，应当终止磋商采购活动。除采购任务终止外，应当重新组织采购。
31.磋商终止

31.1 磋商时，出现下列情况之一，本次磋商终止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商报价均超过采购项目预算；
（3）因重大变故，采购任务取消的。

31.2磋商小组应将磋商终止理由通知所有参与磋商的供应商。

32.保密要求

32.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员对评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。
六、成交结果信息公布与供应商质疑

33.成交信息的公布

33.1磋商结束后，成交结果信息将在媒体上公布。媒体名称见磋商文件前附表。

34.询问及质疑

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

34.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于磋商文件的质疑，应在递交响应文件截止时间前提出。

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。

34.3供应商提出质疑的，应当提供质疑书原件。采购人或采购代理机构向质疑供应商签收回执。

34.4质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

34.5质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

34.6采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

34.7供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

34.8供应商有下列情形之一的,不得提出质疑：

（1）政府采购活动中，供应商未购买磋商文件的,不得提出质疑；

（2）供应商购买了采购文件，但未参加竞争性磋商采购活动的，不得就竞争性磋商采购开始之日后的磋商过程、成交结果提出质疑；

（3）供应商参加了竞争性磋商采购活动,因资格性、符合性检查未通过被认定为无效响应的，不能就此后的专家评审过程及成交结果提出质疑。

35.成交通知

35.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.2成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照磋商文件前附表的规定，向采购人提交履约担保或履约保证金。联合体成交的，履约担保或履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.4成交供应商可将其保证金自愿转为履约保证金（不愿意的，其保证金先按规定原额退还，再另行向采购人提交成交金额 /  的履约担保或履约保证金）。
35.5成交供应商没有按照本章第35.3、35.4项规定提交履约担保或履约保证金的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

35.6成交供应商的履约保证金在合同执行完毕，采购人签发验收单后，按规定予以无息退还。

35.7在合同执行过程中，如发现成交供应商不诚信履约或有严重违反《政府采购法》及相关法规行为的，将按相关规定处理其履约担保或履约保证金。

36.签订合同

36.1磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

36.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

36.5若成交供应商未能按规定签约，成交资格将被撤销，在这种情况下，采购人按照国家有关规定可以另选成交供应商或另行组织采购活动。

36.6成交供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条（一）至（六）项情形的，按规定进行处理。
七、其他规定

37.政策与法规

37.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见磋商文件前附表。磋商小组应按磋商文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

37.2供应商符合本章第37.1项规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

37.3涉及多处获得政府采购政策优惠的见磋商文件前附表相关规定。
38. 进场交易服务费

38.1成交供应商应按磋商文件前附表规定交纳进场交易服务费。（本项目不适用）

39. 其他规定

39.1磋商文件的其他规定见磋商文件前附表。
第三章 政府采购合同格式（仅供参考）
一、合同协议书

采购合同编号：
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：                 

地  址：                  地  址：          
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：                  
委托代理人：                        委托代理人：               
电  话：                电  话：       
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：        

二、政府采购合同通用条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

三、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                       。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：                。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：        。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                   。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：    ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：              。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：               。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由
              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：               。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：           。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：            。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                     。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                    。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：                  。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：              。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：              。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：          。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：           。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                     。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。
□ 1）本项目渣土（土石方）处置采用分包方式，其分包管理费上限比例为______________；资金结算方式为：____________________；
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：            。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：        。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                               。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                       。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：               。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                         。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：            。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                     。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 

                                                  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                            。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                         。 
施工现场需要配备的试验设备：                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：                     。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                             。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                              。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                  。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                             。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                   。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                   。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                           。

风险费用的计算方法：                                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                  。

风险费用的计算方法：                                  。
风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

3、其他价格方式：                                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                        。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：        。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                    。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                             。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：            。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                           。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                               。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                              。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：            。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：            。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                              。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：            。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
第4章 采购需求

一、项目说明
1、项目名称：汝城县第二人民医院卢阳大道院区综合楼室外消防水箱及配套设施项目
2、工期：60日历天

3、合同价款支付方式和条件：合同中另行约定。                                         

4、项目主要内容：汝城县第二人民医院卢阳大道院区室外消防及配套工程主要内容有消防泵站、室外给水、室外消火栓给水、室外喷淋给水、室外电力、屋顶消防水箱等。并在规定时间内完成安装调试及交付工作。
5、地点：采购方指定地点

6、保修要求：按照相关规定进行保修 
7、质量等级：按照相关规定，达到合格标准。
8、施工期间，应接受采购人及相关部门的监督管理，遵守有关规定。
二、施工项目部关键岗位人员数量至少为：
施工项目部关键岗位其他人员采用承诺制，承诺中标后施工项目部关键岗位人员数量不得低于项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、专职安全员1人），关键岗位人员必须是投标单位的正式职工且不得有在建项目（需提供关键岗位人员提供近三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料或承诺函）。

三、项目实施要求: 
1、建筑材料运输、保管及保险

 1.1供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

 1.2供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

 1.3供应商负责其派出的施工人员的安全监管和人身意外保险。

2、施工要求：

 2.1供应商施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，配备合同承诺的主要机械设备和试验检测设备，未经批准不允许更换。否则采购人有权取消中标资格或单方面终止合同。

 2.2供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理工程师的监督管理，严格履行义务，完成各项承包工作，确保工程项目优质、高效、安全。

 2.3在履行合同过程中，供应商应科学组织、精心施工，严格执行国家、行业、监理人及采购人有关项目管理的规定，严格执行国家、行业及设计文件采用的相关技术标准。

 2.4在项目实施过程中，供应商应严格遵守工程监理程序，按照相关施工技术规范、安全生产有关规定组织施工，不得发生合同约定的违约行为。

 2.5供应商在施工过程中，应采取有效措施，维护施工范围内的正常施工、安全运行秩序，遵守当地的公共秩序，确保安全、文明、有序施工。施工过程中发生的一切安全事故及纠纷均与采购人无关，由成交供应商全责承担；

 2.6施工过程中要注意对现场环境的保护，如有损坏由成交供应商全责承担。

3、验收要求

（1）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。如有行业规定的，从其规定。

（2）项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括技术文档、施工图纸等移交采购人。
工程量清单另册
正本/副本
                             项目
投 标 文 件
委托代理编号：                        
投   标  人：（全称）                 （盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：                       （签名）
日   期：       年      月     日
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、磋商响应声明
二、供应商的资格证明材料

三、采购需求（商务响应）偏离表

四、享受政府采购政策优惠的证明资料

五、技术方案及说明

六、技术偏离表

七、技术方案与说明包含但不限于以下内容

八、与评标有关的其他资料

九、报价表及报价文件

十、最后报价
一、磋商响应声明
致：（招标人名称）                      ； 
根据贵方                    （项目名称）的招标文件，现正式授权的下列签字人    （姓名和职务）代表投标人                    （投标人的名称），提交下述投标文件正本1份，副本2份。
据此函，签字人兹宣布同意并承诺如下：
1.按“投标人须知前附表”规定提交全部文件。
2.我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价：
3.我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力；同时我方完全响应采购需求及磋商文件其它要求，工期     ，地点     ，项目主要内容      ，保修要求      ，质量等级     。 
4. 我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同及付款方式，并承担合同规定的责任和义务。
5.我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充通知（如果有的话）。我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。
6.我们同意自“投标人须知前附表”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知前附表”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。
6.我们在开标后规定的投标有效期内不撤回投标。
7. 我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9.我们完全理解贵方可以不必接受最低报价的投标。
10.本投标报价已包含了招标文件要求的所有内容及要求。投标报价表中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切费用已经包含在投标总价中。
11.我公司没有处于被责令停业、无法清偿到期债务或破产状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结。近三年内，在经营活动中没有较大影响的不良记录。
12.我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）有关规定之情形规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日期：  年  月  日
附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：                  ； 
注册号：                      ；
注册地址：                      ；
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  ；
经营范围：主营：               ；兼营：              。
姓名：         ， 性别：      ， 年龄：         ， 系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	
	


供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日     
附件2
法定代表人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	
	


	
	


法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：      年     月     日
二、供应商的资格证明材料
（1）供应商基本情况表
供应商单位盖章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务发证机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


（2）供应商资格声明
致            (采购人)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请函的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：              ； 
2、我单位直接控股的其他单位如下：               ；
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               ；
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
（3）磋商文件规定的资格条件证明资料
注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商资格条件证明资料的复印件。
（4）、磋商文件规定的特定资格条件证明资料
备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。
三、采购需求（商务响应）偏离表
采购代理编号:                   项目名称：____            ______
	 
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	1
	投标有效期是否满足招标文件要求
	
	
	

	2
	工期
	
	
	

	3
	地点
	
	
	

	4
	项目主要内容
	
	
	

	5
	保修要求
	
	
	

	6
	质量等级
	
	
	

	7
	响应文件的签署及规定
	
	
	

	8
	采购内容及需求
	
	
	

	9
	合同价款支付方式和条件
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
      2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称：                   ；
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   ；
日          期：       年      月     日
四、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件4-1小型、微型企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； 
2. （标的名称）    ，属于     （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖单位公章）： 
日 期：
说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
4.本声明函将随中标、成交结果公开。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5.中小企业自测方法：在国务院客户端或工业和信息化部网站上点击“中小企业规模类型自测小程序”链接，按提示填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
附件4-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（如有）
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件4-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料（如有）
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
五、类似业绩（如有）
	序号
	招标人名称
	项目名称
	签订日期
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：
                                           法定代表人或其授权的代理人(签字)：       
日期：         年     月     日
六、技术方案及说明
拟投入本项目人员一览表
	姓名
	拟任本项目职务
	年龄
	学历
	证书（如有）
	社会材料

	
	
	
	
	专业
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。。。。
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：
                                           法定代表人或其授权的代理人(签字)：       
                                           日期：         年     月     日
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：一人一张，后附人员身份证及相关证件复印件，可自行增页。
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日
七、技术偏离表
投标人名称（公章）：
	序号
	招标文件技术规格书条目号
	招标文件技术规格书
条款内容
	投标文件的技术内容
	偏离
	说明

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”，若没有注明的，则视为“响应”。
2、属磋商文件规定有可能实质性变动的内容请在“说明”栏中注明。
投标人名称：（公章）_______________
投标人法定代表人或其委托人（签名）：______________________
日期：_________年______月_____日
八、施工方案说明
格式及内容投标人自行编辑
投标人名称：（公章） _______________
投标人法定代表人或其委托人（签名）：______________________
日期：_________年______月_____日
九、与评标有关的其他资料
（投标人认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件，或有助于提高其投标竞争力的其他书面承诺或文件）
（格式自拟）
十、报价表及报价文件
附件10-1 报价表
报价表
	项目名称
	

	招标代理编号
	

	报价
	大写：人民币
小写：¥ 

	工期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：       年      月     日
附件10-2分项报价明细表
按采购文件提供的工程量清单自主报价
十一、最后报价
最后报价
	项目名称
	

	招标代理编号
	

	报价
	大写：人民币
小写：¥ 

	工期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：       年      月     日
注：投标供应商须提前准备好最后报价表多张，不需要装订在响应文件中，由各供应商在最后报价环节时现场递交。

