竞争性磋商文件

| 采购项目名称： | 吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目 |
| --- | --- |
| 政府采购编号： | 湘财采计[2026]000192号 |
| 委托代理编号： | 1078163-20260213-61 |
| 采 购 人： | 吉首大学 |
| 采购代理机构： | 湖南大音项目管理有限公司 |

2026年2月

目  录

第一章 磋商邀请	1

第二章 磋商须知	6

第三章 评审办法及标准	21

第四章 政府采购合同格式	25

第五章 采购需求	25

第六章 响应文件组成	35

一、磋商响应声明	35

二、供应商的资格证明材料	35

三、施工组织设计	45

四、技术/商务响应与偏离表	46

五、提供享受招标采购政策的证明材料和清单表	47

六、报价一览表及报价文件	50

七、供应商认为需要提供的其它资料	52

八、最后报价	53

# 第一章 磋商邀请

吉首大学的吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目

2、政府采购编号：湘财采计[2026]000192号

3、委托代理编号：1078163-20260213-61

4、评标办法：综合评分法

5、采购项目预算：3630000.00元

6、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

7、合同履约期限：合同签订后2个月之内完工。

- 8、合同定价方式：□固定总价 ■固定单价 □成本补偿 □绩效激励

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□投标保证金：采购项目预算的 / %；

□履约保证金：不超过合同金额的 /%；

□预付款保证金：预付款的 / %；

□质量保证金：合同金额的 / %。

- 二、采购人的采购需求

| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B08030000-文物保护建筑修缮 | 吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目 | 1 | 项 | 3630000.00 | 3595706.53 |
| 竞争性磋商项目可能实质性变动内容 |  | 是（ ） 否（√） | 是（ ） 否（√） | 是（ ） 否（√） | 是（ ） 否（√） | 是（ ） 否（√） |

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）本项目专门面向中小企业或者微型企业采购。

（2）强制采购：本项目不属于政府采购实行强制采购的节能产品。

（3）优先采购：政府采购鼓励采购的节能环保产品。

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、供应商资质要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1■专门面向：■中小企业■小微企业 ■监狱企业 ■福利性单位。

2.2□强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。

3、供应商的特定资格条件：

（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，且企业安全生产许可证处于有效期内；湖南省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准并附登记证明截图）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（2）本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。

7、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。

四、竞争性磋商文件的获取方式

1、获取磋商文件的时间：从2026年02月13日起至2026年02月27日止，每天上午9：00时到12：00时，下午14：30时到17：00时(北京时间)，双休日及节假日除外。

2、获取磋商文件的地点：湖南大音项目管理有限公司（湖南省湘西高新区·宏大广场2号公寓楼7层）

3、获取磋商文件的材料要求：持本人身份证原件、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)及特定资格条件复印件现场获取。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2026年03月02日9时30分（北京时间），地点为吉首大学吉首市砂子坳校区第十一教学楼（图书馆南侧旁新实验大楼）南101室。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收；

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点；

3、逾期送达或者不按竞争性磋商文件要求密封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收；

4、供应商的法定代表人或授权代表到场参加开标会议，并在开标会议现场身份验证时向采购人提交法定代表人身份证明文件原件和法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件并签字以证明其出席，否则，投标将被拒绝。

六、投标保证金

不要求

## 七、发布公告的媒介及公告期限

本次邀请公告在中国湖南政府采购网www.ccgp-hunan.gov.cn进行公示。

公告期限从本邀请公告发布之日起5个工作日。

八、疑问及质疑：

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、联系方式

（1）名 称：吉首大学

（2）地 址：吉首市吉首大学砂子坳校区第十一教学楼

（3）联系人：游老师

（4）邮编：416000

（5）电 话：0743-8517795

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南大音项目管理有限公司

（2）地 址：湖南省湘西高新区·宏大广场2号公寓楼7层

（3）联系人：尚雪娇

（4）邮编：416000

（5）电 话：18608438865

（6）电子邮箱：2567507714@qq.com

附件一

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

法定代表人参与投标的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。

附件二

法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                          （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

委托代理人参与投标的，请将此授权书单独另备一份连同本人身份证原件及法定代表人身份证明于开标现场身份验证时使用。

第二章磋商须知

第一节、磋商须知前附表

注：本项目采用的条款用“■”标示

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名称：吉首大学 地址：吉首市吉首大学砂子坳校区第十一教学楼 联系人：游老师 电话：0743-8517795 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南大音项目管理有限公司 地址：湖南省湘西高新区·宏大广场2号公寓楼7层 联系人：尚雪娇 电话：18608438865 电子邮箱：2567507714@qq.com |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 公告邀请 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | （一）基本资格条件： 1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商的特定资格条件： （1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，且企业安全生产许可证处于有效期内；湖南省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准并附登记证明截图）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）； （2）本项目为专门面向中小企业采购项目，各供应商应按政府采购促进中小企业发展相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 5、供应商提供未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）。 6、本次磋商采购不接受(接受或不接受)供应商为联合体形式。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■不接受 □接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■采购人不组织 □采购人组织，时间：地点：联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | ■本项目拒绝采购进口产品 □本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购优先采购节能产品或环境标志产品 | 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商必需提供节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分/%、价格部分/%。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购支持中小企业发展 | ■专门面向中小企业采购（应同时在邀请公告中注明）。 本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 □非专门面向中小企业采购：（供应商如提供有中小企业产品，投标文件必需按磋商文件对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。 2、给予联合体小型和微型企业产品的价格给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。 3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。 注：本项目专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利企业），价格不再进行扣除。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，登陆中国湖南政府采购网查询。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 服务要求、合同条款 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 以磋商公告为准 |
| 第二章第11.2款 | 报名需提交的资料 | 以磋商公告为准 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2026年3月 2 日9时30分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 本项目采购总预算为3630000.00元，最高限价为 3595706.53元。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | 不要求 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本一份（须每页加盖公章），副本二份，电子文档壹份（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致)。 投标文件打印后均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目 政府采购编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在2026年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 吉首大学吉首市砂子坳校区第十一教学楼（图书馆南侧旁新实验大楼）南101室 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 详见“评审因素和标准” |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | - 给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/%。 - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：/%。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 注：本项目专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利企业），价格不再进行扣除。 |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整： 节能产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后 报价÷最后总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品 最后报价÷最后总报价）。 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1、供应商投标产品具备政府采购优先采购环境标志的，标委员会评审时，对其优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 4、供应商按磋商文件要求提供相关的证明文件：所投产品为中小企业生产的，应如实填写并提供生产厂家的《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页复印件。否则，磋商小组不予认可。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网（http://ggzy.xiangtan.gov.cn） |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■不要求提供 □要求提供 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费及评审费由采购人支付：最高限价35000.00元。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件递交截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 |
| 第二章第42.1款 | - 异常低价响应审查 | 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |

第二节磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4“磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其磋商响应文件将被拒绝。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘查现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9.政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1磋商文件由下列文件组成：

第一章磋商邀请

第二章磋商须知

第三章政府采购合同格式条款

第四章采购需求

第五章响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，通过网上形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

# 15.1 响应文件包括下列内容：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 评审方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19.磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，在提交首次响应文件截止时间前应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20.响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。电子版（电子文件须以PDF的格式存入U盘，内容与纸质投标文件的正本一致）。

21.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子档U盘、所有原件（如磋商文件有规定提交的，须列明详细清单），各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章并由法定代表人或授权委托人签字，一并递交，不得混装。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26.响应文件审查

26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查:对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（6）报价超过采购项目预算的；

（7）响应文件有效期不足的；

（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。投标单位每次磋商的报价应比前一次更具有优势，不能超出前一次报价。磋商小组认为供应商最后报价明显不合理或低于成本，有可能影响项目实施和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，按无效响应处理。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（含）以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

39.4成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

42.其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

# 第三章 评审办法及标准

## 1.磋商小组

1.1评审由依法组成的磋商小组负责。

## 2.评审方法

2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。

2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。

评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20 |
| 2 | 技术 | 55 |
| 3 | 商务 | 25 |
| ∑(1+2+3)=100 |  | 100 |

## 3.比较与评价

3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20

本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。

3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

3.4.1 价格评审优惠：

（1）供应商全部为符合政策要求的中小企业，投标价格按磋商文件前附表有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3.4.2政府采购政策交叉与叠加

（1）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（2）供应商应按本章第3.4.3款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。

3.4.3供应商符合本章第3.4.1款规定的，应提供相关证明资料。

（1）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知（湘财购[2022]17号）规定，供应商提供《小型、微型企业声明函》（格式）。

（2）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）

3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。

3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。

3.7评分细则

评分标准表

| 项目 |  | 分值 | 分值细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 （20分） |  | 20 | - 报价调整：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、以经磋商小组一致认定满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 注：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（不得超过65%），即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 技术部分 （55分） | 施工方案与技术措施 | 10 | 供应商针对本项目提供施工方案与技术措施方案，方案应包括：①项目总体概况、②项目部署及措施、③项目主要关键方案、④施工平面布置、⑤主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计10分，有缺漏项每处扣2分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在施工方案与技术措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完10分为止。未提供方案的计0分。 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 9 | 供应商针对本项目提供工程进度计划与保证措施方案，方案应包括：①总工期及节点工期安排、②施工进度计划、③施工进度管理等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计9分，有缺漏项每处扣3分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在工程进度计划与保证措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1.5分，扣完9分为止。未提供方案的计0分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 12 | 供应商针对本项目提供质量管理体系与措施方案，方案应包括：①质量目标、②管理机构、③管理制度、④实施与监控措施等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计12分，有缺漏项每处扣3分；方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在质量管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1.5分，扣完12分为止。未提供方案的计0分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 8 | 供应商针对本项目提供环境保护管理体系与措施方案，方案应包括：①环境管理目标、②管理机构、③管理制度、④实施与监控措施等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计8分，有缺漏项每处扣2分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在环境保护管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完8分为止。未提供方案的计0分。 |
|  | 安全管理体系与措施 | 12 | 供应商针对本项目提供安全管理体系与措施，方案应包括：①管理目标、②管理机构、③管理制度、④实施与监控措施等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计12分，有缺漏项每处扣3分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在安全管理体系与措施未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1.5分，扣完12分为止。未提供方案的计0分。 |
|  | 资源配备计划 | 4 | 供应商针对本项目提供资源配备计划，方案应包括：①资源投入计划、②调配投入计划等。 方案完善、措施合理、可操作性强的计4分，有缺漏项每处扣2分，方案内容欠全面或不够详细或欠合理（指存在资源配备计划未贴合采购需求、不符合本项目实施的、不符合本项目性质、表述笼统或前后不一致等情况）的每处扣1分，扣完为止。未提供方案的计0分。 |
| 商务部 分（25 分） | 类似业绩 | 10 | 供应商具有2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似工程项目业绩的，每提供一个计5分，本项最多计10分（提供中标通知书（或施工合同）或采购人（甲方）出具的相关证明材料，及由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可的竣工验收证明，否则不计分）。 |
|  | 人员配备 | 10 | - 1、拟任项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格和具备项目负责人安全生产考核合格证书的计3分；项目负责人（项目经理）具有建筑工程专业贰级注册建造师执业资格和具备项目负责人安全生产考核合格证书的计1分； - 2、拟任技术负责人具有建筑工程相关专业高级及以上职称的计3分；拟任技术负责人具有建筑工程相关专业中级职称的计1分。 3、拟投入本项目的团队人员（不含项目负责人、技术负责人）中，具有建筑工程相关专业中级及以上职称的每人计2分，本项最多计4分。 注：上述人员不重复计分，提供相关证书复印件、人员近3个月在投标单位社保缴纳证明复印件并加盖供应商公章，否则不计分。 |
|  | 不良行为记录 | 5 | 1、供应商在磋商响应截止日前180天内未被建设主管部门列入建筑市场责任主体不良行为记录名单的计2.5分； 2、项目负责人在磋商响应截止日前720天内未被建设主管部门列入建筑市场责任主体不良行为记录名单的计2.5分。 （注：须提供供应商及项目负责人在对应时间段内未被建设主管部门列入建筑市场责任主体不良行为记录名单的承诺函并加盖公章，未提供则不计分） |
| 合计 |  | 100 |  |
| 说明： 1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其投标报价可能低于本招标项目成本价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，给采购人带来严重风险的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不做说明、不能合理说明或不能提供相关证明材料或拒绝说明的，将被认定为恶意低价竞标并作无效投标处理。 3、评分所指缺陷为：有标题无实质性描述、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 4、类似业绩须提供证明材料，包括中标通知书（或施工合同）或采购人（甲方）出具的相关证明材料，及由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可的竣工验收证明，否则不计分。 5、似项目业绩为：近3年（1095天）的类似项目业绩（自竣工验收签字之日起至提交响应文件截止之日止。须提供中标通知书（或施工合同）或采购人（甲方）出具的相关证明材料，及竣工验收证明。类似工程业绩时间以竣工验收证明上建设单位签字时间为准），如工程业绩为总包单位范围内的专业工程依法分包的，仅计算对应分包单位的类似工程业绩，总包单位不计算该类似项目工程业绩。 |  |  |  |

- 推荐成交候选人名单

4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第四章 政府采购合同格式

## 第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）政府采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包：               。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）

预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收

（1）验收主体：                             。

（2）验收方式：                             。

（3）验收标准：                             。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

账      号：

二、政府采购合同通用条款

说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

三、政府采购合同专用条款

第五章采购需求

- 第一节  技术要求

一、采购清单

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 采购项目预算 （元人民币） | 采购项目最高限价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目 | 详见采购需求 | 3630000.00 | 3595706.53 |

二、项目地点：吉首大学砂子坳校区

- 三、项目概况：本工程系吉首大学“两馆”周边建筑物及环境综合提质改造项目。

- 项目主要施工内容包括：新建吉首大学南门，文创中心维修改造，原派出所附属楼维修改造，民族文化博物馆大门改造，室外附属工程等。涵盖的专业工程包括拆除、建筑、装饰、电气、给排水、弱电、室外铺装、室外道路、室外绿化、室外景观亮化工程等。

- 四、工程承包范围: 见工程量清单及图纸（另册）。

供应商提供的投标报价工程量清单必须完全响应采购人公布的工程量清单，不得缺漏项，否则视为不合格供应商。供应商分项价格表按工程量清单内容制作。投标报价中的绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税须按照省住房城乡建设主管部门的规定计算，增值税按照政府有关主管部门的规定计算费用，投标报价中的暂估价或暂列金额须与招标人公布的暂估价（如有）或暂列金额（如有）保持一致，投标人不得缺项漏项，否则视为无效报价。

五、项目实施要求

1．建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的安全监管和人身意外保险，包括对第三方安全负责。

2．施工要求

2.1成交供应商施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消中标资格。

2.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.3成交供应商在正式施工前需与此采购人确定缴纳施工用水用电费用。

2.4成交供应商在施工过程中不得破坏建筑物结构，建筑物外装饰（瓷砖、外墙漆、内墙漆等），水电管线，设备设施等，如有损坏照原样恢复，拒绝恢复，采购人有权请其他单位施工。产生的费用从工程款中扣除。

3．验收要求

3.1由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案(如需)。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.4项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

4．质量保证

4.1满足设计要求，符合现行国家、地方、行业有关工程施工验收规范合格标准。

4.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

4.3质量保修：按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部2000年80号令）保修。

4.4质量保修费用：质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

- 工程量清单编制依据

- 1.工程量清单编制依据

1.1、工程量清单及设计图纸等；

1.2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

1.3、《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）、《关于发布<2025湖南省建设工程消耗量标准> 的通知》（湘建科函〔2025〕151号）；

1.4、2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量》、2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、 2025年《湖南省市政工程消耗量标准》、2025年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、2025年《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》及其解释文件、《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

1.5、国家及湖南省现行其它有关文件、规范、标准等。

七、其他要求

- 1、材料要求：主要材料经采购人确认样品后方可采购、落地验收后方可投入使用。

- 2、供应商在投标前，如需踏勘现场的自行踏勘，勘察现场所发生的费用和相关风险由供应商自己承担；中标后，成交供应商以不了解现场情况为由向采购人提出的任何索赔，采购人不予受理。

- 3、供应商或成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用，包括对第三方安全负责。采购人不承担供应商或成交供应商工作人员因意外（包括但不限于：在工作中发生的意外以及抵达驻场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

4、供应商提供法定代表人签字并加盖公章的项目负责人授权项目实施委托授权书，承诺中标后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人等，否则供应商承担违约责任（如经济处罚、停工整改、中止合同履行、上报相关省级行政主管部门）等。

5、成交供应商应切实做好文明施工，保持现场清洁，服从采购人的管理，强化安全责任，抓好安全生产和安全教育，杜绝一切安全事故的发生。在施工现场若发生消防、人身事故、治安事件等所有事故及安全问题，均由成交供应商承担一切责任和费用，采购人概不负责；如给采购人造成财产损失，成交供应商要负责赔偿。

- 第二节 商务要求

- 主要商务要求

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 吉首大学砂子坳校区 |
| 项目工期 | 合同签订后2个月之内完工。 |
| 质量要求 | 达到国家和地方有关规定、规范要求 |
| 工程保修期 | 按国家相关规定保修 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式： 付款条件：项目竣工验收合格，经审计完成后支付结算审计金额的97%，余款两年后经甲方验收合格无息支付。 |
| 解决争议的方式 | 合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，依法向采购方所在地人民法院起诉。 |
| 合同未尽事项 | 另行约定 |

二、其他商务要求

1、成交供应商不得以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，如发现转包或分包，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由成交供应商负责。

2、投标时须提供针对本项目的详细施工方案。

3、设施设备采购要求：工程量表所附拟采购设施设备及辅助材料质量合格，主材验收时必须有注册商标、产品检验合格证。

4、报价注意事项：

4.1 投标报价应根据设计图纸、工程量清单及填表须知计算。供应商在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、地质资料和地下障碍物因素、外部环境影响因素等等），在投标报价时做出最优和最合适、最有竞争力的报价。

4.2 临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、安全文明施工措施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、管理配合费等工程有关的费用及保证质量（含节能方面）的各项技术措施费，由供应商自行考虑并计入投标报价。

4.3 本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中已包含。

4.4 凡未有详细注明的做法，则按国家及湖南省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，供应商在投标报价时须将这些因素考虑在内。

4.5供应商应依据采购人提供的设计图、工程量清单及现场踏勘计算工程量，按照相关文件进行编制。

4.6工程所用的主材要求符合国家环保、节能、防火及质量要求，选择中档以上的国内知名品牌。

5、本项目专门面向中小企业采购，供应商必须为中型企业或小型企业或微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），中、小、微企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件复印件。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下几个部分：

## 一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

附件3：湖南省政府采购供应商资格承诺函

附件4：工程质量保修书

## 二、供应商的资格证明材料

# 附件5：供应商基本情况表

# 附件6：供应商的资格条件更新材料

# 附件7：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

# 附件8：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

## 三、施工组织设计

附件9：主要人员简历表

四、技术/商务响应与偏离表

五、提供政府采购政策产品等证明材料

附件9：中小企业声明函

## 六、报价一览表及报价文件

# 附件10：报价一览表及报价文件

# 附件11：分项报价表

- 七、供应商认为需提供的其它资料

附件12：主要人员简历表

## 八、最后报价

竞争性磋商

响 应 文 件

采购项目名称：

采   购   人：

代 理 编 号 ：

采购代理机构：

供应商：

年  月  日

## 一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（采购计划编号：      委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份，副本     份；响应文件电子文档： 一 份，参加本次采购项目，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《招标采购法》及实施条例、《招标采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订招标采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《招标采购法》第七十七条、《招标采购法实施条例》第七十二条和《招标采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

## 七、我方的联系方式：

地址：              邮编：                电话：              电子邮箱：            。

附件1：法定代表人（负责人）身份证明(法定代表人〔负责人〕参加磋商)

附件2：法定代表人（负责人）授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明(格式)

供应商名称：                      ；

统一社会信用代码：                      ；

注册地址：                      ；

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

法定代表人参与磋商的，请将此身份证明单独另备一份与法定代表人身份证原件于开标现场身份验证时使用。

附件2

授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

| 身份证（正反面）复印件 | 身份证（正反面）复印件 |
| --- | --- |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

本授权委托书和法定代表人身份证明（单独另备一份）及委托代理人身份证原件开标现场查验。

附件3

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。

按 照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号 )，本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□。

公司 (单位) 名称 (盖章)

年   月    日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号：

授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：

附件4

工程质量保修书

工程质量保修书(工程类项目适用)

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                                （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：___________________

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：            承包人（公章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

年   月   日             年   月   日

## 二、供应商的资格证明资料

附件5             供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 办公电话 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据磋商文件第二章第14.1项“在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件7

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件8

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

## 三、施工组织设计

施工组织设计

施工组织设计可包括但不限于：

- (1)施工方案与技术措施

- (2)工程进度计划与保证措施

- (3)质量管理体系与措施

- (4)环境保护管理体系与措施

- (5)安全管理体系与措施

- (6)资源配备计划

## 四、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/技术（商务）条款 | 响应文件的规格/技术（商务）条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                       。

法定代表人或其委托代理人(签字)：                       。

日期：         年       月      日

## 五、提供享受招标采购政策的证明材料和清单表

附件9

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》成交记符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业招标采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于招标采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

## 六、报价一览表及报价文件

附件10  报价一览表

| 项目名称 |  | 采购计划编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 保修质量 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件11

分项价格表

按采购文件提供的工程量清单报价。

供应商必须提供详细的工程量清单，工程量清单中必须包含但不限以下表格：（1）含费率的单位工程投标报价汇总表。（2）含工程量清单子目和定额子目的分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表。（3）人工、材料、机械汇总表。

投标人名称（单位公章）：                _

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

## 七、供应商认为需要提供的其它资料

附件12 项目负责人简历

项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

## 八、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第29条规定提供，格式按附件10。

供应商须提前准备好加盖供应商公章的最后报价文件一式两份，不装订在响应文件中，不需要与响应文件一起提交，按磋商小组的要求在规定时间提供最后报价。

# (全文完）