### 服务要求

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 供应商负责对合约范围内的信息系统及相关硬件进行质保三年，维护期为验收合格之日起三年。 |
| 2 | ★ | 知识产权归属和处理方式 | 供应商须提供完整的项目建设内容，且产权归属清楚，不得侵害他人的知识产权。 |
| 3 | ★ | 成本补偿和风险分担约定 | (1)供应商逾期交付的（不可抗力事件除外），每逾期一日应向采购人支付合同总金额0.05%的违约金，累计至完成之日止；如供应商逾期30日历日仍未完成的，采购人有权终止合同，供应商除应按逾期天数向甲方支付违约金外，还应按合同总金额30%向采购人支付违约金，并全额退还采购人已支付给供应商的款项。 (2)在合同有效期内，任何一方因为不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方。 |
| 4 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任：在履行合同过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时提供产品的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。采购人在收到供应商通知后，5个工作日对情况进行评价，并确定是否同意延期。如果成交供应商没有按照合同规定的时间提供服务（因甲方原因造成的除外），采购人可以在应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿合同总价的百分之零点零五（0.05%）计收，直至提供服务为止。 解决争议： （一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。 （二）仲裁、诉讼或调解进行过程中，双方将继续履行本合同未涉争议的其他部分。 （三）因争议产生的所有费用，包括不限于仲裁费用、律师费、交通费、采取财产保全的费用、公证费等，均由违约方承担。 |
| 5 | ★ | 风险控制措施和替代方案 | 该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是 （1）国家政策变化风险的应对措施： 双方协商解决。 （2）实施环境变化风险的应对措施： 双方协商解决。 （3）重大技术变化风险的应对措施： 双方协商解决。 （4）预算项目调整风险的应对措施： 双方协商解决。 （5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施： 1.严格按照采购程序执行；2.采购的前期工作准备充分，保证发布的采购文件符合《政府采购法》相关规定，无歧视性、指向性，确保充分竞争；3.一旦发生质疑、投诉，按照法定要求及时规范处理。 （6）采购失败风险的应对措施： 1.与主管职能部门、招标代理公司共同分析失败原因；2.针对失败原因（如预算不足、资格条件过高等），及时调整需求并修订采购文件，按照法定流程再次启动采购程序。 （7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施： 甲、乙双方对因履行本合同所持有或知悉的信息资料（包括但不限于各方及其工作人员、客户的信息、文件、影音资料等）负有保密等义务，若双方中任何一方违反前述约定的，应向被泄密方承担违约责任，承担被泄密方及其客户遭受的一切损失（包括但不限于经济损失、商誉损失）。 若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另外一方有权终止合同，如违约方造成守约方或第三方其他损失的，违约方需进行相关赔偿。 双方都违反合同约定的，应当各自承担相应的责任。 （8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施： 若因一方违约给另外一方造成不良社会影响或经济损失，则非违约方有权要求违约方消除影响并作相应的经济赔偿。 (9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施： 无。 |
| 6 | ★ | 履约验收方案 | （1）验收组织方式：自行验收 （2）是否邀请本项目的其他供应商：否 （3）是否邀请专家：否 （4）是否邀请服务对象：否 （5）是否邀请第三方检测机构：否 （6）履约验收程序：一次性验收 （7）履约验收时间： 验收条件; 达到验收条件XX日内; 验收合同总金额XX%. 系统上线运行后，依据经评审后的采购要求和中标供应商投标时规格（包括配置）、技术指标响应承诺及其它承诺逐项（条）验收; 10; 100. （8）验收组织的其他事项： 采购人组织相关人员验收。 （9）技术履约验收内容： 根据合同约定的质量要求和技术指标逐项进行验收 （10）商务履约验收内容： 根据合同约定的质量要求和技术指标逐项进行验收 （11）履约验收标准： 按照合同约定的内容逐项（条）验收，如发现任何一项与合同约定的内容承诺不符，采购人有权拒绝接受，给采购人带来损失的将按相关规定进行赔偿和承担虚假响应责任。 （12）履约验收其他事项：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起90日内 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市第四人民医院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | ①完成项目上线运行一个月，系统功能达到合同要求后进行验收。②依据经评审后的采购要求和中标供应商投标时规格（包括配置）、技术指标响应承诺及其它承诺逐项（条）验收，如发现任何一项与采购文件承诺不符，采购人有权拒绝接受，给采购人带来损失的中标供应商将按相关规定向采购人进行赔偿和承担虚假响应责任。③验收时如发现所交付的软件、设备质量不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换设备的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延。验收前供应商需提供有资质的第三方机构测试报告。验收合格，双方签署初步验收报告。④验收完成后，中标供应商应将项目建设相关的技术资料交付给采购人； ⑤其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订生效且收到供应商合法等额有效发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、项目验收合格且收到供应商合法等额有效发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 在履行合同过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时提供产品的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。采购人在收到供应商通知后，5个工作日对情况进行评价，并确定是否同意延期。如果成交供应商没有按照合同规定的时间提供服务（因甲方原因造成的除外），采购人可以在应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿合同总价的百分之零点零五（0.05%）计收，直至提供服务为止。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1)注：以上标注“★”的内容为本次采购项目实质性要求，不允许有负偏离。 2)供应商为本项目配备项目实施方案（评审因素）（①.系统的主要流程；②.人员配置；③.建设需求分析及项目总体框架设计方案；④.系统性能设计方案；⑤.项目重难点分析及合理化建议；⑥.工期管控及进度安排；⑦.质量保证措施等）；售后服务方案（评审因素）（①售后服务计划；②应急响应措施；③服务承诺；④培训计划等）