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温馨提示
1.本项目为全流程电子化的政府采购项目，投标人（供应商）应提前熟悉“政采云”相关投标程序，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。
2.请各投标人（供应商）认真阅读本项目提供的关于“政采云”的相关办理及操作流程，以免影响投标。
3.投标期间，如有技术问题可致电“政采云”进行咨询。
4.凡有意参加本项目政府采购活动者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。
注：具体操作以“政采云”平台要求为准。
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	项目概况
沧源佤族自治县班老乡卫生院手术室改造工程项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年8月20日09点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.机构项目编号：YNTS-CG-2026-051
2.项目名称：沧源佤族自治县班老乡卫生院手术室改造工程项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：93.969663万元
5.最高限价：93.955501万元
6.项目地点：班老乡卫生院住院部二楼原档案室区域。
7.采购需求：改造1间万级洁净手术间及配套辅助用房，总改造面积约112㎡。注：具体详见采购人提供的工程量清单所示内容。
8.合同履行期限（计划工期）：120日历天。
9.质量要求：执行现行国家相关工程施工质量验收规范及标准，一次性验收合格。
10.付款方式：付款按照财政拨款流程执行，资金到位后10个工作日内完成款项支付，最终付款时限、比例、流程及细则均以正式签订的合同条款为准。
11.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（1）具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照或其他类似法定凭证或自然人的身份证明。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；供应商需提供2023年至今任意一年年度财务审计报告或财务报表【包括但不限于：资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表】（注：供应商若为事业单位、民办非企业单位、社会团体等非企业主体，无需提供企业制式利润表，按自身登记类型及执行会计制度提交对应规范财务报表即可；成立未满一年的各类主体，提供成立至今的财务报表或财务情况说明）。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
供应商需提供2026年1月至今任意1个月已缴纳税收的证明材料或税务机关无欠税款证明（注：1.证明材料为税款所属时期税务局或银行出具的缴纳增值税、企业所得税的（电子）缴款凭证（凭据）或完税证明，且清晰反映缴款品名/名目和缴款金额；2.按国家有关规定依法免税的供应商，应提供国家税务机关出具的相应文件证明其依法免税；3.成立至今未满4个月的企业，此项不做实质性要求）；
供应商需提供2026年1月至今任意1个月已缴纳社会保障资金的证明材料（注：1.完税缴款书证明或企业员工社保缴费证明或自然人的灵活就业保险；2.按国家有关规定依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；3.成立至今未满4个月的企业，此项不做实质性要求）。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
（7）截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目专门面向中小微企业采购（注：供应商必须认真填写“中小企业声明函”）。
（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同为小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同为小微企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备有效的国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（乙级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备（建筑工程专业）二级（含二级）以上注册建造师执业资格证和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
（2）人员配备要求：技术负责人（要求工程师（含）及以上职称）、施工员、专职安全员、专职质量员。
（3）具备有效的《安全生产许可证》。 
三、获取采购文件
时间：2026年8月10 日至2026年8月17日，每天上午06:00时至12:00时，下午12:00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）。
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn）
方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其他采购资料。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。 
售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月20日9点00分（北京时间）
地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标
[bookmark: _Toc43850856][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc43850810][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]五、响应文件开启
开启时间：2026年8月20日9点00分（北京时间）
地点：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇财富新城2306号楼（16栋内）开标室
六、投标（磋商）保证金信息
是否需要缴纳投标（磋商）保证金：是。
（1）保证金缴纳金额（元）：9000.00元（大写：玖仟元整）。
（2）保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
（3）保证金缴纳截止时间：同响应文件提交截止时间。
注：具体操作以政采云平台要求为准。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
八、其他补充事宜
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。
（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。
（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。
（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。
（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list。
（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。 
注：具体操作以政采云平台要求为准。
九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：沧源佤族自治县班老乡卫生院　　　　　　　　　　　　
地    址：沧源佤族自治县班老乡卫生院　　　　　　　　　　
联系方式：15987258976　 　　　 
2.采购代理机构信息
名    称：云南同山工程管理有限公司　　　　　　　　　　　
地　　址：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇财富新城2306号楼（16栋内）　　　　　　　　　　　　
联系方式：18008835782、15287626676　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：鄢铭 、字文毅
电　　  话：18008835782、15287626676　　　
[bookmark: _Toc13060_WPSOffice_Level1]
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供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：沧源佤族自治县班老乡卫生院   　　　　　　　　　　　　
地址：沧源佤族自治县班老乡卫生院  　
联系人：鲍军华　　　　　　　
电话：15987258976

	2
	采购代理机构
	名称：云南同山工程管理有限公司　　　　　　　　　　　　
地址：云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇财富新城2306号楼（16栋内）　
联系人：鄢铭         字文毅
电话：18008835782   15287626676

	3

	项目名称
	沧源佤族自治县班老乡卫生院手术室改造工程项目 

	
	机构项目编号
	YNTS-CG-2026-051

	4
	资金来源
	自筹资金

	5
	采购需求
	详见“第一章 竞争性磋商公告”

	6
	计划工期
	详见“第一章 竞争性磋商公告”

	7
	质量要求
	详见“第一章 竞争性磋商公告”

	8
	供应商资格要求
	详见“第一章 竞争性磋商公告”中的“二、申请人的资格要求”

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	竞争性磋商文件的澄清或者修改
	提交首次响应文件截止时间至少5日前

	11
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	相关澄清、补遗文件（如有）

	12
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间
	供应商自行登录“政采云”平台获取澄清，无须回复确认收到该澄清。

	13
	构成响应文件的其他资料
	供应商认为对本次投标有帮助的其他资料。

	14
	投标（磋商）有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90日历天。

	15
	投标（磋商）保证金
	一、保证金缴纳形式、金额及账户信息
（一）缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、银行保函、投标保证保险等非现金形式从基本账户转出。
（二）保证金金额（人民币）
9000.00元（大写：玖仟元整）
（三）投标（磋商）保证金账户信息：
账户名称：云南同山工程管理有限公司
开户银行：沧源佤族自治县农村信用合作联社
账户号码：8200024151961012
联系电话：18008835782/15287626676
二、投标保证金的办理程序
为进一步深化“放管服”改革，持续推进招标投标领域营商环境优化提升，减轻潜在投标人（供应商）负担，降低投标成本，激发市场活力，原则上不再收取现金形式投标（磋商）保证金，企业也可采用其他代替保证金的提交方式：保险保函、担保保函、银行保函，投标人（供应商）可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
三、投标保函：1.当投标人（供应商）未能按照竞争性磋商文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由担保方按照要求对采购人的损失承担代偿责任。2.在投标担保中，投标人（供应商）为被担保人，采购人为受益人。
四、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人（供应商）自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人（供应商）可以为自然人的项目除外）。
五、投标（磋商）保证金受理地点和时间
云南同山工程管理有限公司，受理时间：截标时间之前。保证金截止时间为响应文件提交截止时间，到账时间以保证金账户实际到账时间为准，未在响应文件提交截止时间前到账的保证金无效。

	16
	响应文件电子签章及电子签名要求
	按照响应文件格式，在规定格式处进行企业电子签章和法定代表人电子签章或法定代表人电子签名，无需逐页电子签章。

	17
	响应文件要求
	（1）响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；
（2）如响应文件提交的电子标书不满足磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理； 
（3）响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
（4）中标（成交）人中标（成交）后须提供纸质响应文件正本1份，副本1份给采购人，内容须与电子响应文件一致。

	18
	响应文件递交截止时间和地点
	同“响应文件提交”一致

	19
	开标时间和地点
	同“响应文件开启”一致

	20
	开标程序
	开标顺序：按照电子招标投标交易平台自动提取所有供应商的顺序开标。
□其他开启方式：                          

	21
	评标委员会（磋商小组）的组成
	评标委员会构成：3人或3人以上单数组成磋商小组。

	22
	是否授权评标委员会（磋商小组）确定中标（成交）人
	否，推荐的中标（成交）候选人数：3名。

	23
	中标（成交）公告媒介及期限
	公告媒介：同发布采购公告的媒介
公告期限：1个工作日

	24
	履约保证金
	履约保证金的形式：应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；具体以合同约定为准。
履约保证金的金额：合同价的5%，具体以合同约定为准。
采购人可要求中标人在签订合同之前向采购人提交合同价5%的履约保证金，如中标（成交）人验收不合格或因中标（成交）人原因发生工期延期，将承担扣减履约保证金处罚。具体以合同约定为准。

	25
	磋商程序及成交原则
	采用综合评分法

	26
	监督部门
	单位名称：沧源佤族自治县财政局政府采购监督管理股
办公室电话：0883-7121676

	27
	采购代理服务费
	参照云建招协〔2026〕11号，云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》的通知计费标准收取。采购工作完结并核发成交通知书时，中标（成交）人一次性全额付清采购代理服务费。
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	报价要求
	1.本项目采用工程量清单计价模式报价，具体报价详见招标工程量清单及控制价公布表。供应商应依据竞争性磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。
2.磋商报价为供应商在报价文件中规定的完成竞争性磋商文件采购范围及合同文件中规定的工作内容的各项费用的总和，包含但不仅限于全部材料费、设备费（采购人自购材料及设备除外）、施工费、人工费、安装费、管理费、台班费、检验费、施工耗损、利润、税金、临时工程费、工程维护费、缺陷修复费用、工程一切险、第三者责任险、国家或地方行政管理部门强制要求承包人承担的险种的费用、施工措施费用、一切施工所必需的因素所需费用，以及合同中明确的其他责任和义务。不论这些价格是否包括在磋商报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应是完成本竞争性磋商文件采购范围及合同条款上所列项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。
3.工程结算：本项目合同约定结算时优惠率=（第一轮总报价- 第二轮总报价）/第一轮总报价。结算时，承包人使用第一轮工程量清单报价进行结算。结算审计以第一轮工程量清单报价审计，在审计后的结算价基础上乘以（1－本合同优惠率），得到该工程审计结算价（即应支付实际工程款）。即工程审计结算价（即应支付实际工程款）=经审计后的结算价*（1-优惠率）。
4.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、施工现场条件的限制和临时设施的搭建、施工场地周边居民住房、公路等基础设施、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况。供应商的供应商报价应考虑上述情况对工程造价的影响，以及施工期间对施工场地周边居民住房、公路等基础设施的影响，因上述条件产生的相关费用包含在供应商报价中，采购人不另行支付任何有关费用。
5.本项目设置两轮报价，第一轮报价为各供应商提交的响应文件中的报价，第二轮报价为磋商小组线上发起报价，只有通过初步评审的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。
6.供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的中标（成交）候选资格。

	29
	农民工工资保证金
	按照《关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发〔2017〕60 号）、《云南省工程建设项目农民工工资（劳务费）专用账户管理暂行办法》等相关规定，落实人工费用与其他工程款分账管理制度，中标（成交）人须按合同价款5%的比例预存农民工工资保证金，到项目所在地人力资源社会保障行政主管部门完成缴存备案手续。
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	采购项目需要落实的政府采购政策
	（一）本项目属于专门面向中小企业采购项目，不属于中小企业的供应商不符合本项目资格要求；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受同等政策。
（二）关于中小企业
（1）根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（3）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（6）中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（7）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
（8）中标（成交）人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标（成交）结果公开中标（成交）人的《中小企业声明函》。
（三）关于监狱企业
（1）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（四）关于残疾人福利性单位
（1）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

	
	政府采购政策关于节能、环保产品
	1.文件中所称的节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。               
2.《节能产品政府采购清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。  
3.《环境标志产品政府采购清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
4.为贯彻落实中央及省关于支持节能、环保产品的政府采购政策，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，在各项指标同等条件下，优先采购清单中的节能产品、环保产品。



供应商须知正文部分
（一）总则
1.采购概况
1.1采购人：见 “供应商须知前附表”。
1.2采购代理机构：见 “供应商须知前附表”。
1.3项目名称：见 “供应商须知前附表”。
1.4机构项目编号：见 “供应商须知前附表”。
2.资金来源
2.1详见竞争性磋商文件“供应商须知前附表”。
3.采购需求、合同履行期限（计划工期）、质量要求
3.1 本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目合同履行期限（计划工期）：见“供应商须知前附表”。
3.3本项目质量要求：见“供应商须知前附表”。
4.供应商资格要求
4.1 详见“供应商须知前附表”。
4.2供应商必须由法定代表人（其他名称）或法定代表人（其他名称）出具授权书的委托代理人参加本项目磋商活动。
4.3供应商应遵守有关的国家法律、法令、条例和政府采购有关制度。一旦参加磋商，则应承担相关法律责任。
5.磋商费用
5.1不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的全部费用。
6.适用范围
6.1本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商中所叙述的项目。
（二）竞争性磋商文件
7.竞争性磋商文件的构成
7.1 竞争性磋商文件格式包含竞争性磋商公告、供应商须知、磋商程序及成交原则、合同条款、响应文件格式、采购需求。
8.竞争性磋商文件的澄清、修改
8.1供应商应认真审核竞争性磋商文件，如有疑问，供应商必须在“供应商须知前附表”规定截止时间前以书面形式（加盖公章）或线上形式（政采云平台）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由供应商负责。
8.2 采购代理机构将以书面或网上发布公告形式（发布媒体详见磋商公告）答复供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。
8.3 竞争性磋商文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。
8.4如对电子采购流程不清楚，可查阅“政采云”平台学习。
8.5采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，于竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在指定采购信息发布媒体（发布媒体详见磋商公告）上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
8.6 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构于提交响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足5日的，顺延提交响应文件的截止时间。
8.7采购代理机构对竞争性磋商文件中的采购需求、评标办法（磋商程序及成交原则）等重要内容做出变更时，将同时发布更正公告进行说明以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子响应文件。
8.8供应商在收到采购代理机构答疑和澄清后，请自行登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）收取修改内容。供应商应在提交响应文件截止时间前随时查看指定采购信息发布媒体（发布媒体详见磋商公告）中有关该项目竞争性磋商文件的澄清、答疑、补遗内容。
8.9竞争性磋商文件的澄清、竞争性磋商文件的修改内容均以网上发布的文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
9.质疑和投诉
9.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
9.2供应商提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　　（四）事实依据；
　　（五）必要的法律依据；
　　（六）提出质疑的日期。
　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（其他名称）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.3质疑函以书面形式提交招标代理机构（邮箱：389912743@qq.com），并电话告知采购代理机构（采购代理机构信息详见“竞争性磋商公告”）。
9.4采购人或供应商对中标（成交）供应商提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。
9.5采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
9.6投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《中华人民共和国财政部令第94号－政府采购质疑和投诉办法》第六条规定向相关部门提起投诉。
9.7监管部门及联系电话：沧源佤族自治县财政局政府采购监督管理股办公室/0883-7121676。
（三）响应文件的编制

10.磋商的语言及度量衡单位
10.1供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。
10.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律法规的中文译本，并以中文译本为准。
10.3 响应文件中所使用的度量衡单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，一律使用中国法定计量单位。
11.响应文件构成
11.1供应商编写的响应文件应按第五章“响应文件格式”部分构成，并按顺序编写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
12.报价和报价货币
12.1报价应为人民币含税价，无人民币报价或报价无法折算成人民币的磋商报价属无效磋商。供应商的投标总报价不得超出最高限价。
12.2本项目进行二次报价，第二次报价为最终报价。最终报价超过最高限价的，响应文件无效；二次报价不得高于其自身首次报价（可等于首次报价），否则视为无效报价，按无效响应处理。
12.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
13.响应文件的编制要求（具体以政采云平台要求为准）
13.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
13.2如供应商提交的电子标书不满足竞争性磋商文件要求或磋商时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
13.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商的公章或供应商法定代表人（其他名称）或委托代理人签字确认。
13.4响应文件应由法定代表人（其他名称）或委托代理人在竞争性磋商文件规定签字处逐一签名或盖章，要求盖章处应加盖公章。
13.5响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。
13.6最终报价采用人民币进行报价，若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
13.7响应文件中提供的资料（扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效响应处理。
[bookmark: _Toc348011938][bookmark: _Toc329810200]14.投标（磋商）保证金
14.1投标（磋商）保证金为人民币。供应商应在提交响应文件截止时间前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额提交，并在投标（磋商）有效期内保持有效。
14.2投标（磋商）保证金形式：按“供应商须知前附表”规定的形式提交。
14.3办理银行转账保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称（可简写）。
14.4未中标（成交）的供应商可在成交通知书发出后五个工作日内到采购代理机构办理退还保证金手续；中标（成交）人在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还保证金手续（注：仅限于采用银行转账方式的保证金）。
14.5下列情况发生时，投标（磋商）保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，中标（成交）单位不与采购人签订合同的；
（4）中标（成交）人将中标（成交）项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标（成交）项目分包给他人的；
（5）中标（成交）人拒绝履行合同义务的；
（6）供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
15.投标（磋商）有效期
15.1 响应文件应从“供应商须知前附表”规定的磋商（开标）之日起，在“供应商须知前附表”所规定的以日历天计算的投标（磋商）有效期内有效。投标（磋商）有效期比规定的时间短的可以视为非响应予以拒绝。
15.2 在特殊情况下，在原投标（磋商）有效期期满之前，采购人（需求方）可征得供应商同意延长投标（磋商）有效期，这种要求与答复均应以书面形式如电传、传真等。供应商可以拒绝采购人（需求方）的这种要求，同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。拒绝延长的，其磋商响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。
16.响应文件的式样和签署
16.1响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。
16.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商的法定代表人（其他名称）或其委托代理人签字或盖章。
16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应竞争性磋商文件的响应文件将会被认定为无效的响应文件。
16.4响应文件电子签章及电子签名要求：见“供应商须知前附表”。
16.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改错漏处签字或盖章。
（四）响应文件的递交
[bookmark: _Toc329810202][bookmark: _Toc348011940][bookmark: _Toc86124062]17.磋商响应文件的密封与标记（具体以政采云平台要求为准）
17.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
17.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，详询政采云技术支持电话：95763（客服热线）；
17.3逾期递交或者未按照竞争性磋商文件要求上传的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。
17.4供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。
[bookmark: _Toc348011941][bookmark: _Toc86124063][bookmark: _Toc329810203]18.递交响应文件的截止时间和地点
18.1响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的响应文件递交截止时间。逾期递交的响应文件，采购人不予接收。
18.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。
18.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc86124064][bookmark: _Toc43850869][bookmark: _Toc427306791][bookmark: _Toc373844167][bookmark: _Toc348011942][bookmark: _Toc427339172][bookmark: _Toc373844100][bookmark: _Toc43850823]（五）磋商
19.磋商
19.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商（开标），供应商须在政采云平台在线等待磋商（开标）及后续进行的二次报价操作。磋商问题函发出后的规定时限内，供应商若未进行回复的，视为完全响应磋商问题函所有内容。
19.2磋商由磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人或三人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
19.3磋商程序和方法
磋商小组按照第三章“磋商程序及成交原则”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。
[bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc348011944][bookmark: _Toc329810207]20.磋商过程的保密
20.1在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
[bookmark: _Toc329810208][bookmark: _Toc348011945][bookmark: _Toc86124068]21.出现下列情形之一的，项目磋商失败
（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的最终报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc43850870][bookmark: _Toc43850824][bookmark: _Toc427339173][bookmark: _Toc373844168][bookmark: _Toc86124069][bookmark: _Toc373844101][bookmark: _Toc348011946][bookmark: _Toc427306792]项目磋商失败后，采购人应当将失败理由通知所有供应商。
（六）成交结果
[bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc348011947][bookmark: _Toc86124070]22.中标（成交）人的确定
22.1 采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
22.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标（成交）候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）人。
[bookmark: _Toc348011948][bookmark: _Toc329810211]23.成交通知书
23.1中标（成交）人确定后，中标（成交）结果由采购代理机构在云南省政府采购网上公告，在公示期满后，向中标（成交）人发出成交通知书。
23.2成交通知书是合同的一个组成部分。
23.3采购代理机构无义务向未中标（成交）的供应商解释未中标（成交）原因和退回磋商响应文件。
[bookmark: _Toc86124072][bookmark: _Toc348011949][bookmark: _Toc329810212]24.签订合同
24.1采购人与中标（成交）人应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的工程量清单内容、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交通知书发出之日起30日内，中标（成交）人未与采购人联系协商合同签订事宜，则视为自动放弃本次成交，采购人有权单方面终止中标（成交）人的中标（成交）资格，并另行委托采购代理机构重新组织竞争性磋商，所发生的一切法律和经济责任由中标（成交）人承担。
24.2中标（成交）人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）人之后第一位的中标（成交）候选人协商签订政府采购合同，以此类推。也可以重新组织采购。
[bookmark: _Toc348011950][bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc86124073]25.履约保证金
25.1签订合同前，中标（成交）人应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，视为中标（成交）人违约，采购代理机构将没收中标（成交）人的全部磋商保证金。
25.2签订合同后，如中标（成交）人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
25.3履约保证金在中标（成交）人按合同约定验收合格后，按相关规定执行，无息退还。

（七）其他事项
26.采购代理服务费
26.1收取标准详见“供应商须知前附表”。
27.竞争性磋商文件编制依据
27.1本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律法规编制。
28.需要补充的其他内容
28.1“采购文件”“招标文件”“竞争性磋商文件”内涵、适用范围完全相同；“投标人”“供应商”内涵、适用范围完全相同；“招标人”“采购人”内涵、适用范围完全相同；“招标代理机构”“采购代理机构”内涵、适用范围完全相同；“中标通知书”“成交通知书”内涵、适用范围完全相同；“中标人”“成交人”内涵、适用范围完全相同；“中标候选人”“成交候选人”内涵、适用范围完全相同。除上述内容外，其他存在相同意思，但词语描述不同的内容，其内涵、适用范围完全相同。相关词义最终解释权归采购人和采购代理机构所有。
28.2需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

[bookmark: _Toc18206][bookmark: _Toc14207_WPSOffice_Level1]
第三章  磋商程序及成交原则
 磋商程序及成交原则前附表1
	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	特定资格要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第8条规定。

	2
	符合性审查
	投标内容
	符合第二章“供应商须知前附表”第5条规定。

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知前附表”第6条规定。

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第7条规定。

	
	
	投标（磋商）有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第14条规定。

	
	
	投标（磋商）保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”第15条规定。

	
	
	响应文件的电子签章
	符合第二章“供应商须知前附表”第16条规定。

	
	
	响应文件格式
	符合第二章“供应商须知正文部分”第11条规定。

	
	
	投标报价
	符合第二章“供应商须知正文部分”第12条规定。

	
	
	其他实质性要求
	响应文件附有采购方不能接受的条件或不符合法律法规及竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。





[bookmark: _Toc29294_WPSOffice_Level1]磋商程序及成交原则前附表2
	综合评分（满分100分）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价评审（满分30分）
	1.报价得分（满分30分）
	1.评审基准价：满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的有效报价；
2.得分计算：满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的有效报价，其报价分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×30
3.投标报价超过最高限价的得分为0，且不得作为推荐中标（成交）候选人。

	2
	技术部分（满分63分）
	1.施工方案与技术措施（满分10分）
	供应商须针对本项目提供完整施工方案，方案需包含以下5项内容（每项满分2分，合计10分）：
①项目概况；
②施工总体部署；
③关键施工技术；
④重难点分析及处置方案；
⑤安全文明环保专项措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实、措施落地、无偏差无瑕疵的，该项得2分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵、不影响施工实施的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、核心要求不满足的，该项得0分。

	
	
	2.质量管理体系与措施（满分10分）
	供应商须提供完整质量管理体系及保障措施，方案需包含以下5 项内容（每项满分2分，合计10 分）：
①质量目标；
②质量管理机构设置；
③岗位职责划分；
④质量管理制度；
⑤施工全过程质量管控措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实、管控措施切实可行，无偏差无瑕疵的，该项得2 分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵，不影响质量管控实施的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、核心管控要求不满足的，该项得0分。

	
	
	3.安全管理体系与措施（满分10分）
	供应商须提供完整安全管理体系及保障措施，方案需包含以下5 项内容（每项满分2分，合计10分）：
①安全管理目标；
②安全管理机构设置；
③岗位安全职责；
④安全管理制度；
⑤全过程施工安全管控措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实、管控措施切实可行，无偏差无瑕疵的，该项得2分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵，不影响安全管理实施的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、核心安全管控要求不满足的，该项得0分。

	
	
	4.环境保护管理体系与措施（满分10分）
	供应商须提供完整环境保护管理体系及保障措施，方案需包含以下5项内容（每项满分2分，合计10分）：
①环保管理目标；
②环保管理机构设置；
③环保岗位职责；
④环保管理制度；
⑤施工全过程环保管控措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实、管控措施切实可行，无偏差无瑕疵的，该项得2 分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵，不影响现场环保管控实施的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、核心环保管控要求不满足的，该项得0分。

	
	
	5.工程进度计划与保证措施（满分10分）
	供应商须提供完整工程进度计划及工期保障措施，方案需包含以下5项内容（每项满分2分，合计10分）：
①总工期安排；
②分部分项节点工期计划；
③整体施工进度排布方案；
④工期滞后预判措施；
⑤全过程工期保障管控措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实、计划科学合理、保障措施落地可行，无偏差无瑕疵的，该项得2分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵，不影响工期管控实施的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、工期管控核心要求不满足的，该项得0分。

	
	
	6.资源配备计划（满分10分）
	供应商须提供完整资源配备计划，方案需包含以下5项内容（每项满分2分，合计10分）：
①劳动力投入计划；
②周转材料配置计划；
③施工机械设备配备计划；
④主要主材需用量计划；
⑤资源动态调配保障措施。
评分标准：
（1）每一项内容贴合本项目实际、完整详实，资源配置与施工部署、进度高度匹配，调配方案切实可行，无偏差无瑕疵的，该项得2分；
（2）每一项内容核心要求均满足，仅存在细微文字瑕疵，不影响现场资源统筹安排的，该项得1分；
（3）每一项内容仅基本覆盖需求，内容简略、存在明显不完善之处的，该项得0.5分；
（4）每缺少一项内容，或内容脱离项目实际、资源配置核心要求不满足的，该项得0分。

	
	
	7.内容完整性和编制水平得分（满分3分）
	第一个档次（3分）：响应文件内容完整、资料齐全、严谨周密，编制水平优（文件层次分明，章节清晰，编码完整，不掉页、缺页、错页，无含义不明确、同类问题表述不一致情况，无明显文字和计算错误的内容等）。
第二个档次（2分）：响应文件内容完整、资料齐全，编制水平良好。
第三个档次（1分）：响应文件内容基本完整，编制水平一般。
第四个档次（0分）：响应文件缺项严重、编制混乱。

	3
	商务部分（满分7分）
	1.项目管理机构配置（满分7分）
	供应商需编制项目管理运行方案，包含两大评审板块：
（1）管理团队岗位职责、现场分工（满分5分）
①岗位职责清晰完整，结合本项目实际划分岗位权责，分工明确，得5分；
②岗位职责表述笼统、模板化，未结合项目实际，得2.5分；
③未提供方案的，得0分。
（2）人员在岗履职及违约约束管理制度（满分2分）
①管理制度完善，明确人员脱岗、履职不到位对应的管控处罚措施，可落地执行，得2分；
②仅罗列岗位名称，无在岗、违约相关管理措施，得1分；
③未提供方案的，得0分。



磋商程序及成交原则正文
1.磋商方法
本次磋商采用综合评分法。磋商小组对通过初步评审（资格性审查、符合性审查）的响应文件，按照本章“磋商程序及成交原则前附表2”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标（成交）候选人；得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按“技术部分－施工方案与技术措施、工程进度计划与保证措施”的得分由高到低排列各供应商的次序推荐中标（成交）候选人。
2.异常低价审查
2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.评审工作程序
（1）供应商全权代表按规定递交响应文件。
（2）初步评审。磋商小组严格按照磋商文件规定及“磋商程序及成交原则前附表1”初步评审标准，对所有响应文件的有效性、完整性、合规性及响应程度进行资格性、符合性审查，判定响应文件是否对磋商文件作出实质性响应。未通过初步评审的供应商，不得进入后续磋商环节。
（3）集中磋商。磋商小组全体成员集中与各合格供应商分别单独进行磋商。磋商小组结合供应商响应内容、技术方案、服务承诺及磋商情况，给予所有参与磋商的供应商平等的磋商机会。
A.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
B.磋商小组对磋商文件作出的实质性变动内容，属于磋商文件有效组成部分，应当以书面形式同步通知所有参与磋商的供应商。
C.供应商须根据磋商变动内容及磋商小组要求，完善、更新响应内容并重新提交响应文件，由供应商全权代表签字或盖章确认。
（4）最终报价。磋商结束后，所有有效磋商供应商在同等条件下进行二次报价，本次二次报价为项目最终报价，报价一经提交不得更改。供应商须对最终磋商承诺及最终报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。
（5）综合评分。磋商小组对完成最终报价的有效供应商，按照本项目综合评分法及既定评分标准，对其响应文件、技术方案、服务承诺、最终报价等内容进行独立综合打分。
（6）确定中标（成交）候选人。磋商小组根据各供应商最终综合得分高低排序，依法依规推荐本项目中标（成交）候选人，并出具完整的磋商评审报告。
4.磋商内容
1.1采购项目的工程质量、价格、其他条件等内容。
5.评审标准与成交原则
5.1评审标准
本次评审严格依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及地方政府采购相关规定执行。磋商小组独立、客观、公正开展量化打分。
5.2成交原则
（1）本次磋商严格遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。磋商小组秉持客观、公正、审慎原则，依据磋商文件载明的评审程序、评审方法、评审标准独立开展评审；未对磋商文件作出实质性响应的响应文件按无效响应处理。 
（2）磋商小组依据综合得分高低排序，推荐3名中标（成交）候选人，并出具评审报告；符合财库〔2014〕214 号可仅推荐2家的法定情形除外。评审得分相同的，按最终报价由低至高排序；得分、最终报价均一致的，按“技术部分－施工方案与技术措施、工程进度计划与保证措施”两项合计得分从高到低确定排序。
（3）评审报告须经磋商小组全体成员签字确认。磋商小组成员对报告存在异议的，按少数服从多数原则推荐成交候选供应商，采购程序正常推进；持异议成员应在报告上签署不同意见并写明理由，由磋商小组书面留存记录。成员拒绝签字且不书面说明异议理由的，视为认可评审报告。 
（4）磋商小组若判定某供应商报价明显低于其余通过符合性审查供应商报价，存在无法保障工程质量、不能诚信履约风险的，应要求其在评审现场限定时间内提交书面说明及佐证材料；供应商无法证实报价合理的，其响应文件按无效响应处理。
6.磋商小组
磋商小组由采购人代表、技术及经济类评审专家共同组成，总人数为 3 人（含3人）及以上单数；其中评审专家数量不得少于磋商小组总人数的三分之二。当磋商小组中有采购人代表参与评审时，采购人代表不得担任评审委员会主要负责人；评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
7.磋商评审纪律
7.1磋商小组成员、采购代理机构工作人员对评审讨论过程、评审意见、打分情况全程保密，严禁以任何方式向供应商、供应商关联单位及无关人员泄露。
7.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格。
7.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。
8.无效报价情况说明
响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理： 
（1）在规定的截止时间之后递交响应文件的； 
（2）未按竞争性磋商文件规定要求加密、签署、盖章的； 
（3）未按规定缴纳投标（磋商）保证金的； 
（4）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的； 
（5）报价超过最高限价的；
（6）未全部响应竞争性磋商文件规定的实质性要求的； 
（7）项目人员证件缺失或无效的；
（8）不符合法律法规规定的其他情形。
9.磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中开标（唱标）一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标（唱标）一览表为准。
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，经供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。
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建设工程施工合同 










住房和城乡建设部制定

国家市场监督管理总局


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
   
 。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人（公章） ：           承包人（公章） ：                                 

法定代表人或其委            法定代表人或其委
托代理人（签字）：           托代理人（签字）：
                    
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     


[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
全文引用（GF—2017—0201）通用合同条款

 
[bookmark: _Toc24961][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]
第三部分 专用合同条款
专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、竞争性磋商文件、竞争性磋商文件补疑通知书、投标文件、补充协议、补充条款、中标通知书、履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、有关本工程的洽商、变更等书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定    。
1.1.3.10 临时占地包括：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296346530]1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）中华人民共和国建设部107号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；财建2004［369］号文《建设工程价款结算暂行办法》《建设工程安全生产管理条例》及现行相关法律法规等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。      
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：效力高低按《协议书》第六条的顺序执行。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目建设现场；
发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表  。
承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；
承包人指定的接收人为：项目经理          。
监理人接收文件的地点：  监理办公室      ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表      。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc337558734]1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc337558735]1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利约定：与项目施工管理无关人员不得进入施工现场。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /          。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，承包人根据需要在场地内自行修建施工便道及相应设施，并承担相应费用，发包人不支付相应的费用 。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本项目使用，不得提供给第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属于发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 。
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除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：                         ；
职    务：    ；
联系电话：           ；
电子信箱：                        ；
通信地址：               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、负责协调各施工相关单位工作；3、工程进度、工程量、工程设计、技术变更等的确认4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备施工条件。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前三天。 
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前七天内。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前七天内。
（5）水准点与坐标控制点交验要求： 开工前三天现场交验，并以书面形式确认，后由承包方负责保护水准点和坐标控制点。
（6）图纸会审和设计交底时间： 由双方协商确定，协商不成由发包人指定。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人协调，承包人负责保护，费用由发包人承担。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：      /        。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。
发包人是否提供支付担保：    不提供            。
发包人提供支付担保的形式：       /              。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料的内容应包括：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，建设、档案等部门规定的其他应交资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图八套（要求计算机出图），其中原件八套，电子文件一套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 发生费用由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：      竣工验收合格后60日内         。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文件     。
（6）承包人应履行的其他义务：（1）承包人在施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。
（2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：                        ；
建造师执业资格等级：        ；
建造师注册证书号：                ；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话： ；
电子信箱：         ；
通信地址：                        
承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款执行                                                        。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间项目负责人（项目经理）必须在现场，每月不少于24天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，责成承包人改正，否则发包人有权解除合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目负责人（项目经理）如不能达到施工期间必须在现场的要求，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人不得擅自更换项目经理，若未经发包人许可更换项目经理，则承包人承担中标价2%的违约金 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。承包人应在接到更换通知七日内将新任命的项目经理的注册执业资格、工作简历、法人授权书、质量承诺书等书面资料报送发包人。继任项目经理继续履行前任项目经理的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，视为违约，违约金为50000元，并按发包人要求进行整改。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后5个工作日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发生时承包人向发包人支付人民币20000元/人次的违约金，并按发包人要求进行整改。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经监理或者发包人同意擅自离开施工现场，视为违约；确需离开施工现场时，应事先向发包人请假，并取得发包人代表的同意；若因此造成安全生产、质量事故，须承担相应责任。 
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：基础工程、主体工程等国家法律法规规定禁止分包的工程内容。
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    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：法律允许可分包的专业。
其他关于分包的约定：承包人可以依法对本工程实行专业分包，但承包人应将分包单位的资质条件报监理人审查并经发包人批准后方可分包。
承包人对分包工程施工质量、工期、安全、文明施工向发包人承担连带责任。
若承包人擅自转包或违法分包以及不按规定分包的，发包人有权单方解除合同，由此造成的损失概由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：由承包单位自行办理，承包人不及时支付分包价款导致分包工程出现农民工维权的，发包人有权从承包人工程款中暂扣相应款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：          必须提供            。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人应按合同价款的5%提供履约担保金，履约担保可使用转账或保险或保函的形式方式提交，签署合同前提交。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。
关于监理人的监理权限：发包人与监理人所签订的合同相关内容一致。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由发包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
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监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 授权监理主持相关协调事宜 。
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   一次性验收合格  。
关于工程奖项的约定：          无              。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：经承包人的自检确认隐蔽工程和工程的隐蔽部位具备覆盖条件后，在覆盖的24小时前，承包人应通知发包方及现场监理工程师进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有承包人自检记录和必要的检查资料。现场监理工程师应按通知约定的时间到场进行检查，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。若发生安全事故，由承包方负责，并承担由此造成的一切经济损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行通用条款      。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： ①承包人必须按照《云南省建筑工程安全防护文明施工措施费用管理暂行办法》（云建建〔2010〕28号文）文件规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制度，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及《云南省建筑工程安全防护文明施工措施费用管理暂行办法》和临沧市有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行云南省临沧市文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按国家及地方相关规定，由承包人承担 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  无  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计期限的约定：  按本条款1.6.4条约定  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限七天。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 七天 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天内 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度（资金未能及时拨付）；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不认可  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除每天向发包人支付合同价千分之一的工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同金额10%。
7.5.3因雨水天气造成的工期延误
因雨水天气造成的工期延误，延误时间以发包方、承包方及监理单位共同确定的时间为准，并由监理单位出具书面文件，延误工期按照合同约定的时间顺延，但发包人不承担停工费用。承包人应在投标时考虑降低雨水带来的影响而采取的合理措施的费用，因此而增加的措施费用发包人不承担。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 按通用条款执行 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 不承担 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 现场约定 。
承包人采购材料的质量、品牌应当符合国家标准和规定并需得到发包人确认。施工前必须检查各种材料的来源和质量，所有材料都应按现场取样检测，质量经认可后方可采购使用，并遵守发包人关于建设市场秩序的相关规定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 由承包人按需求配置 。 
施工现场需要配备的试验设备： 根据施工需要配置   。
施工现场需要具备的其他试验条件：  无  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 按施工图设计及国家相关规范进行试验 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：以设计人和发包人出具的有效书面通知为准（有效的书面通知：设计人出具的必须为此项目设计负责人签字并加盖单位公章；发包人出具的，必须有本项目指定的总监理工程师和发包人代表签字并加盖公章） 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：  按本合同12.1条第一款规定执行 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 无 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 无 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /            。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：本工程主要材料的风险包干幅度为±5%（包含5%）。超过部分材料价格调整原则：按云建标〔2008〕201号文件执行；
属于价格调差范围的主要材料为：钢筋、商品混凝土、电线电缆、水泥、砂石、砌筑砖。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围： 包含一切风险 。
风险费用的计算方法： 由承包人在投标时自行考虑，为包干费用 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
A.因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；
B.因市场价格波动引起的调整按11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。
C.单价的调整
1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，以实际发生工程量乘以综合单价进行结算。
2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，其相应单价确定方法为：
①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：
（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化时清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；
（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工作内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格：
③合同中没有适用或类似的单价，由承包人按照竞争性磋商文件中规定的工程造价计价依据申报新增单价，并按招标人规定审核程序进行审批，再按投标报价相对拦标价的下浮比例优惠后进行结算。
施工图纸或设计变更与工程量项目特征描述不符时，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。
D.措施项目费调整
分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（1）采用综合单价计价的措施项目，参考上述C款的规定，依据承发包双方确认的工程量和综合单价计算。
（2）采用以“项”计价的措施项目，应依据合同约定的措施项目金额和承发包双方确认调整后的措施费金额计算。
2.总价合同。（本项目不采用）
总价包含的风险范围： （本项目不采用） 。
风险费用的计算方法： （本项目不采用） 。
风险范围以外合同价格的调整方法： （本项目不采用） 。
3.其他价格方式：（本项目不采用）。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   另行约定       。
预付款支付期限：         另行约定            。
预付款扣回的方式：     另行约定            。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：             /             。
预付款担保的形式为：               /                   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、云南省建设厅制定并发布的《关于云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建科〔2021〕15号）及云南省现行的相关的配套计价文件的规定为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人应当在每月向发包人、监理单位提交已完工程量的报告。经甲方现场代表、工程监理方、承包方三方核实确认的已完工程量作为当月的进度款结算依据 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：         /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /             。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：根据承包方申报的申请资料及资金到位情况，经监理和发包人审核确认后及时支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包人编制，因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
在支付工程进度款时，承包人应遵照发包人付款审批程序办理审批手续，按照发包人要求提供相关资料。
工程款付款条件：（1）当期工程质量应符合质量标准（设计、规范要求）；（2）完成合同约定的工程进度计划；（3）安全文明施工符合国家规范、当地法规、合同文件的要求。（4）承包人应向发包人提供合法的发票。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /      。
（2）发包人支付进度款的期限：双方签订施工合同后，根据财政局或上级部门资金拨款情况，按监理审核，并经发包人认可的工程进度拨付，具体支付时间以甲方资金安排时间为准。工程竣工验收合格后工程进度款付至不超过合同总价款的80%，工程决算审计后付至工程总价款的97%，其余3%的保修金待保修期满后一次性付清（无息）。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无      。
12.4.6 支付分解表的编制
2.总价合同支付分解表的编制与审批：         /          。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
13.2 竣工验收
项目内所包含工程分部分项工程验收合格，项目才可以进行整体竣工验收。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 承包人必须保证检验批、分部分项工程及整体工程达到100%验收合格 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。
13.2.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按承包人承诺工期 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按本条款第7.5条执行 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /           。
（1）单机无负荷试车费用由   /      承担；
（2）无负荷联动试车费用由   /       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 按承包人承诺工期 。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：      工程竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容： 除通用条款第14.1条约定内容外，还包括但不限于工程施工过程中，承包人所提供的报告、签证、洽商纪要、材料价格签认单等。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：资金全额到位后，审计机关出具工程项目结算报告后30天内。
发包人完成竣工付款的期限：资金全额到位后，审计机关出具本项目结算报告后30个工作日内，完成对承包人的竣工付款 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    按合同通用条款执行  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：        肆份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满且工程竣工投入运行两年后  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 30个工作日 。
（2）发包人完成支付的期限：  30个工作日 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 本项目竣工验收合格后两年截止 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金，按工程结算价款3%扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ； 
（2）   /   %的工程款；
（3）其他方式： 工程结算总造价的3% 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：                 /                    。
关于质量保证金的补充约定： 保修期满后，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：           两年             。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到通知后48小时内 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        按合同通用条款执行              。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 
      工期顺延，相关一切费用、利润均不计算                。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担       。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担        。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   由此增加的费用和（或）延长的工期由发包人承担         。
（7）其他：           /             。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  执行通用条款相关规定   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1.承包人应向发包人和监理单位提供月进度计划，若承包人月施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期抢回，并暂扣承包人30%的月应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。
2.为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承包人在合同签订前提交。发包人有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，承包人承担因此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
3.如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的5%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
4.施工现场文明施工管理未达到第6.1条标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的一定比例承担违约责任 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商约定 。 
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60   天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 由承包人购买 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 由承包人购买 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包人变更工伤保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地  人民法院起诉。
21.补充条款：
1.承包人保证在工程施工过程中做到专款专用，绝不挪作他用。开工前列出资金开支计划，确保农民工工资的支付，接受发包人对本工程资金使用情况的查询及监督管理。甲方有权监督乙方按相关合同向第三方支付工程款、劳务费、设备费等费用；
2.承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场做周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。执行省、市及当地行政主管部门对 现场管理的相关规定，且服从发包人的相关管理规定。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc296346726]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc8197]　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                                         。
[bookmark: _Toc27027][bookmark: _Toc32186][bookmark: _Toc24021]　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；
3.装修工程为         年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5.供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7.其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                                             。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc10593][bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc11357]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc10545][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc21670]    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc9039][bookmark: _Toc10700][bookmark: _Toc21319]　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc25242][bookmark: _Toc5121][bookmark: _Toc25445]六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
                                                                                                                   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：      地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296891055]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891268]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296891269]
附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc267261701][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059]
附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                            （承包人名称）（以下简称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，并向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日













[bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296347231][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296346733]附件9 ：
预付款担保
            		  （发包人名称）：

[bookmark: _Toc23931]根据                 （承包人名称）（以下简称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日
[bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296891061]
附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
[bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc11073]一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
[bookmark: _Toc31391][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc9003]二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
[bookmark: _Toc32287][bookmark: _Toc6846][bookmark: _Toc20851]三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
[bookmark: _Toc14102][bookmark: _Toc18191][bookmark: _Toc3009]四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
[bookmark: _Toc13823][bookmark: _Toc106][bookmark: _Toc10729]五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
[bookmark: _Toc18090][bookmark: _Toc22517][bookmark: _Toc12216]六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
[bookmark: _Toc17967][bookmark: _Toc12142][bookmark: _Toc18533]七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc8323][bookmark: _Toc7161]八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日

附件11：
[bookmark: _Toc30451][bookmark: _Toc22188][bookmark: _Toc30212]11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：





[bookmark: _Toc18905]附件12：
安全合同

[bookmark: _Toc31689]发包人（全称）：

[bookmark: _Toc7746]承包人（全称）：

为加强                  （项目名称）的安全生产管理，明确双方的安全责任，确保工程施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及竞争性磋商文件要求，经双方协商一致，签订本安全合同。

一、工程概况

1.工程名称：                                      

2.工程地点：                                      

3.合同工期：               

二、双方安全责任

（一）发包人安全责任

1.向承包人提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料，对资料的真实性、准确性和完整性负责。

2.不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

3.督促监理单位履行安全监理职责，对承包人的安全生产进行监督检查。

（二）承包人安全责任

1.严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，制定安全生产应急预案。
2.配备专职安全生产管理人员，项目经理、专职安全员须持有有效的安全生产考核合格证书（B 证、C 证），特种作业人员须持证上岗。

3.对施工人员进行安全生产教育和培训，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

4.为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

5.施工现场的安全防护设施、临时用电设施、施工机具等必须符合国家标准或者行业标准，定期进行检查、维修和保养，确保其安全可靠。

6.制定施工现场安全防护措施，设置明显的安全警示标志，做好施工现场的安全防护工作，防止事故发生。

7.发生生产安全事故后，应当立即报告发包人、监理单位和有关部门，采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按照国家有关规定进行调查处理。

三、安全检查与整改

1.发包人或监理单位有权对承包人的安全生产工作进行检查，承包人应积极配合，对检查中发现的安全隐患，应当立即整改。

2.承包人应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患，确保施工安全。

四、安全事故处理

1.发生生产安全事故，承包人应立即启动安全生产应急预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

2.事故处理费用由责任方承担。若因承包人原因导致事故发生，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人造成的损失。

五、违约责任

1.若承包人违反本安全合同约定，发包人有权要求承包人限期整改，并处以________元以上________元以下的罚款；情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。

2.若发包人违反本安全合同约定，给承包人造成损失的，发包人应承担赔偿责任。

六、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。



发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：      地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   



附件13：
廉政合同

[bookmark: _Toc15846]发包人（全称）：

[bookmark: _Toc31233]承包人（全称）：

为加强                          （项目名称）的廉政建设，防止发生不正当竞争行为和腐败现象，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本廉政合同。

一、双方的廉政义务

1.严格遵守国家有关法律法规及廉政建设的规定，自觉抵制不正之风，坚持公开、公平、公正的原则，开展业务活动。

2.不得在业务活动中行贿、受贿或谋取不正当利益，不得接受对方或第三方的礼品、礼金、有价证券、贵重物品等，不得接受对方或第三方的宴请、旅游、娱乐等活动安排。

3.不得为对方或第三方报销任何应由对方或第三方承担的费用，不得为对方或第三方谋取不正当利益提供便利。

4.不得在合同签订、履行过程中，通过虚假签证、虚增工程量、变更设计等方式套取资金，损害国家、集体利益。

二、发包人廉政责任

1.不得向承包人索要或接受礼品、礼金、有价证券、贵重物品等，不得接受承包人的宴请、旅游、娱乐等活动安排。

2.不得暗示或要求承包人通过不正当手段中标，不得在工程建设过程中为承包人谋取不正当利益。

3.不得与承包人串通，损害国家、集体利益。

4.对承包人反映的问题，应当及时调查处理，不得推诿、拖延。
三、承包人廉政责任

1.不得向发包人及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品等，不得安排发包人及其工作人员的宴请、旅游、娱乐等活动。
2.不得为发包人及其工作人员报销任何应由发包人或其工作人员承担的费用，不得为发包人及其工作人员谋取不正当利益提供便利。
3.不得与发包人及其工作人员串通，通过虚假签证、虚增工程量、变更设计等方式套取资金，损害国家、集体利益。

4.发现发包人及其工作人员有违反廉政规定的行为，应当及时向有关部门举报。

四、违约责任

1.若发包人违反本廉政合同约定，承包人有权向有关部门举报，经调查属实的，发包人应承担相应的法律责任，并赔偿由此给承包人造成的损失。

2.若承包人违反本廉政合同约定，发包人有权解除合同，取消承包人的中标资格，要求承包人承担相应的法律责任，并赔偿由此给发包人造成的损失。同时，发包人将承包人的不良行为记入信用档案，在今后的政府采购活动中予以限制。

五、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。


发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：      地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

[bookmark: _Toc9233]第五章  响应文件格式


（封面）

沧源佤族自治县班老乡卫生院手术室
改造工程项目 

机构项目编号：YNTS-CG-2026-051






响应文件








供应商：                                （电子签章）

法定代表人（其他名称）或其授权的代理人：                （签字或盖章）

     年    月     日
开标（唱标）一览表
项目名称：                               机构项目编号：                  
	投标总报价（元）
	

	工期
	

	质量承诺
	

	项目负责人姓名及注册编号
	

	保证金缴纳方式
	 

	备注
	



供应商（电子签章）：                   


法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：                  


日期：            

        


          目   录
            （格式自拟）
[bookmark: _Toc29141_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32101][bookmark: _Toc1962_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc20409_WPSOffice_Level1]资格证明文件
1.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
2.供应商提交的资料将被保密，但不退还。


（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）开户许可证（基本存款账户信息）
（6）特定资格要求


承诺书

致： （采购人）  
（供应商名称）在此承诺，我单位参加采购活动前具有独立承担民事责任的能力、履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”“中国裁判文书网”查询企业及法定代表人无行贿犯罪记录。

供应商（电子签章）：                                               
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：                           
______年_____月_____日



近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致： （采购人）  
我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。
若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招投标活动，并承担因此引起的一切后果。



供应商（电子签章）：                                               
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：                           
______年_____月_____日

投标（磋商）保证金
按照竞争性磋商文件规定的保证金缴纳要求附相关凭证。







供应商（电子签章）：                                          
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：             
日期：______年_____月_____日   




中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（电子签章）：
日 期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





单位名称（电子签章）：
日 期：




注：供应商不为残疾人福利性单位则填写“不属于”即可。


监狱企业证明文件








企业名称（电子签章）：
日 期：






注：供应商不为监狱企业则填写“不属于”即可。



企业状况一览表
	企业名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人（其他名称）
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	

	营业执照统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	


	经营范围
	

	备注
	


注：本表格中的具体内容供应商可根据实际情况进行修改，但应包含上述内容。

供应商（电子签章）：                                           
法定代表人（其他名称）或其授权的代理人（签字或盖章）：                            
日期：       年     月      日



3

其他要求
此部分不提供格式，由供应商根据竞争性磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其他资格证明材料。

[bookmark: _Toc26415_WPSOffice_Level1]法定代表人（其他名称）身份证明书

单位名称：										
 
单位性质：													
 
成立时间：       年    月     日
 
经营期限：	                            	
 
姓名：         性别：           年龄：        职务：      		 
 
系     （供应商名称）    的法定代表人（其他名称）。 
特此证明。

供应商（电子签章）：              
     年    月    日

附：法定代表人（其他名称）身份证
	
	










法定代表人（其他名称）授权委托书

本人作为  （供应商名称） 的法定代表人（其他名称），特此授权我公司人员     ，作为我公司合法授权代表，以我公司名义并代表我公司全权处理 （项目名称）  项目竞争性磋商的各项事宜。
在此授权范围和期限内，被授权人对  （项目名称）  项目竞争性磋商所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无转委托权，特此委托。

授权代理人姓名：            
 
供应商：                           （电子签章）

法定代表人（其他名称）：                       （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日
[bookmark: _Toc268789894]

注：附被授权的代理人身份证
	
	


注：法定代表人（其他名称）出席的格式自拟。


竞争性磋商申请函
致：（采购人全称）
    根据贵方为（采购项目名称）    （机构项目编号：            ）项目的采购，正式授权下述授权人   （姓名）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加投标。
据此函，兹宣布同意如下：
1.按竞争性磋商文件“采购需求”和“开标（唱标）一览表”，投标报价（大写）       ，人民币（¥       ）。
2.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本响应文件，并在供应商须知前附表规定的投标（磋商）有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完，本申请函保持有效。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4.我方承诺严格遵守竞争性磋商文件中的各项要求及合同条款，并在合同履行期限内承担合同规定的责任义务。
5.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方对竞争性磋商文件各项条款和评标办法（磋商程序及成交原则）无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在响应文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。
8.我方将按照采购人要求编制详细的项目工作方案并确保通过采购人组织的专家评审。
9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标（成交）人的行为。
10.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
11.若我方中标，按照竞争性磋商文件的要求提供纸质响应文件给贵方。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                                
邮政编码：                                                 
电    话：                                      　　　　　　
传    真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                  
开户银行：                                                  
账    号：                                                  
供应商（电子签章）：                              
法定代表人（其他名称）或其授权的代理人（签字或盖章）：                  
日期：       年       月         日

已标价的工程量清单
注：由供应商根据采购人提供的工程量清单及招标控制价，并严格遵守行业相关标准自行编制。


商务条款偏离表
请对应磋商文件的“磋商公告”“ 供应商须知前附表”“技术标准和要求”和“合同书样式及主要条款”中要求的主要商务条件（合同履行期限、项目地点、付款方式、履约保证金、违约责任）等要求，请认真填写该表。
□ 全部无偏离声明：我方响应文件对本项目竞争性磋商文件全部商务条款（包括但不限于工期、项目地点、付款方式、履约保证金、违约责任、投标保证金、质量标准、质保期、人员配置、磋商有效期、合同结算规则等所有商务约束内容）均完全响应，不存在任何正偏离、负偏离，无任何附加保留条件，自愿全部遵照磋商文件及后续正式施工合同执行。
□存在商务偏离声明：下表所列全部偏离内容均为我方真实响应，无虚假隐瞒，我方自愿承担所有对应责任与后果。
商务偏离明细（勾选【存在商务偏离】时填写；勾选无偏离本表可空白不填）
	序号
	磋商文件的商务条款要求
	响应文件的商务条款
	偏离类型
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商（电子签章）：                              
法定代表人（其他名称）或其授权的代理人（签字或盖章）：                  
日期：       年       月         日
[bookmark: _Toc346496626][bookmark: _Toc347849259][bookmark: _Toc5450_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24034_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13446_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2369_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28701_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31724_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6226_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26338_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3073_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9497_WPSOffice_Level1]表格填写说明：
供应商二选一勾选对应声明：
① 若勾选【全部商务无偏离声明】：下方偏离明细表格无需填写、直接空白，仅完成勾选+签章即有效；
② 若勾选【存在商务偏离声明】：必须逐条在明细表格完整列明所有差异，不得隐瞒任何偏离条款。偏离类型仅允许填写规范表述：正偏离、负偏离；负偏离须在备注栏写明差异及替代履约方案。刻意隐瞒偏离属于虚假响应，评审时直接不予通过符合性审查。


其他商务资料
1.施工项目管理机构配置情况

（1）项目经理简历表
项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证、劳动合同或社保证明及未担任其他在建建设工程项目项目经理的承诺书；项目业绩不作强制要求，如有相关管理业绩，可自愿附合同协议书或竣工验收备案登记表扫描件。类似项目业绩仅限本人以项目经理身份主持的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	
	注册单位
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	序号
	参加过的类似项目名称
	项目地址
	业主名称
	联系人姓名及电话
	合同金额
	完成时间
	在项目中担任何种职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





（2）施工现场专业（管理）人员基本情况表
	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	☑“专职”
□“可兼任”

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	☑“专职”
□“可兼任”

	施工员
	
	
	
	
	
	
	☑“专职”
□“可兼任”

	安全员
	
	
	
	
	
	
	☑“专职”
□“可兼任”

	质量员（质检员）
	
	
	
	
	
	
	☑“专职”
□“可兼任”

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表须符合磋商文件中“施工现场专业（管理）人员配备表”的要求；
2.表中“岗位要求”一栏，“专职”“可兼任”由供应商在“□”内打“√”；
3.技术负责人提供中级及以上职称证、身份证、学历证（如有）、劳动合同或社保证明，其他人员附对应的岗位资格证、身份证、学历证（如有）、劳动合同或社保证明等相关证书及资料附后，此表后不用重复提供项目负责人相关资料。


（3）项目管理运行方案
 （根据商务部分评审标准自行编写）


2. 磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其他商务资料。


[bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc23194][bookmark: _Toc3447][bookmark: _Toc6915]技术部分
施工组织设计
1.供应商编制技术部分的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法、拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
技术部分应包括以下内容：
（1） 施工方案与技术措施
（2） 质量管理体系与措施
（3） 安全管理体系与措施
（4） 环境保护管理体系与措施
（5） 工程进度计划与保证措施
（6） 资源配备计划
（7）其他需说明的内容。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可参考附下列图表，图表及格式，供应商根据其施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。
[bookmark: _Toc14025_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20438_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5916_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15506_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc14357][bookmark: _Toc12625][bookmark: _Toc7607][bookmark: _Toc23784][bookmark: _Toc20696_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16127_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10465_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2421]附表一  拟投入本项目的主要施工设备表
[bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc28567][bookmark: _Toc26703][bookmark: _Toc3027_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22934_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1246_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1712_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25403][bookmark: _Toc28131][bookmark: _Toc21154][bookmark: _Toc10384_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25337_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23282_WPSOffice_Level1]附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
[bookmark: _Toc12771_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21443_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23284][bookmark: _Toc28802][bookmark: _Toc5274_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3757_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25260][bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc23447][bookmark: _Toc2057_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24372_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12739][bookmark: _Toc19765_WPSOffice_Level1]附表三  劳动力计划表
[bookmark: _Toc4729_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc796][bookmark: _Toc32646_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8474_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5340][bookmark: _Toc31174_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14650][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc13783_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19924][bookmark: _Toc31548][bookmark: _Toc16825_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9435_WPSOffice_Level1]附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
[bookmark: _Toc4956][bookmark: _Toc29338_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19286][bookmark: _Toc1268_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc1573_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc30537][bookmark: _Toc14873_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7064][bookmark: _Toc11149_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9523_WPSOffice_Level1]附表五  施工总平面图
[bookmark: _Toc30998_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24305_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc5944_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9461][bookmark: _Toc15922_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc5987_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc104][bookmark: _Toc13992][bookmark: _Toc27301][bookmark: _Toc6965_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15763_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24842_WPSOffice_Level1]附表六  临时用地表
附表一：
[bookmark: _Toc12754_WPSOffice_Level1]拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc25728_WPSOffice_Level2]供应商（电子签章）：                  
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：            
日    期：     年    月    日
附表二：
[bookmark: _Toc24723_WPSOffice_Level2]拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





供应商（电子签章）：           
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：           
[bookmark: _Toc26233_WPSOffice_Level2]日    期：     年    月    日
附表三：
[bookmark: _Toc794_WPSOffice_Level2]劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




供应商（电子签章）：                   
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）           
日    期：     年    月    日
附表四：
[bookmark: _Toc3121_WPSOffice_Level2]计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
[bookmark: _Toc22058_WPSOffice_Level1]2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五： 
[bookmark: _Toc497_WPSOffice_Level2]施工总平面图
[bookmark: _Toc30007_WPSOffice_Level1]供应商递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六： 
[bookmark: _Toc15489_WPSOffice_Level1]临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc13444_WPSOffice_Level2]供应商（电子签章）：                
法定代表人（其他名称）或委托代理人（签字或盖章）：                   
日    期：     年    月    日
[bookmark: _Toc2082][bookmark: _Toc28577][bookmark: _Toc22451][bookmark: _Toc13406][bookmark: _Toc14529_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17617_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19304]

其他材料
此部分不提供格式，由供应商根据竞争性磋商文件要求及自身实际情况自行编写。





供应商（电子签章）：                           

法定代表人（其他名称）或其授权的代理人（签字或盖章）：                     

日期：       年     月      日
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[bookmark: _Toc22315][bookmark: _Toc1102_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7965_WPSOffice_Level1]第六章  采购需求
一、项目基本情况
建设内容为：改造1间万级洁净手术间及配套辅助用房，总改造面积约112㎡。具体详见工程量清单。
工程量清单另册提供，供应商应根据所给工程量清单进行复核，未经采购人书面同意，供应商不得擅自对发出的工程量清单作出任何调整。
二、技术标准和要求
本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照国家或行业有关标准、规范执行。
本工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。
根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用本采购工程项目的材料、设备、施工必须达到但不限于现行标准或规范及其最新版本的要求。
（一）建设原则
1.合规优先：严格执行建标107-2008、GB50333-2013强制性条文。
2.实用适度：不追求高配，满足万级洁净、基本手术、急救保障。
3.洁污分明：医患通道分离、洁物/污物流线不交叉。
4.经济节能：选用成熟可靠设备，降低运维与能耗。
5.安全可靠：消防、电气、气密、院感、防辐射全环节达标。
（二）核心执行标准
1.洁净等级：手术间万级（Ⅳ级），辅助用房十万级。
2.环境参数：
（1）温度：22–26℃；湿度：40%–60%。
（2）换气次数：全时手动开启；新风全时手动开启。
（3）噪音：≤50dB；手术区照度：≥40000lx。
3.建筑装修：不起尘、易清洁、抗菌、圆弧角、气密门窗。
4.医用气体：中心供氧、负压吸引、压缩空气终端到位。
5.供电：独立回路；治疗负荷≥6kVA。
6.给排水：非手动洗手、密封地漏、防倒流、废水达标排放。
7.消防：设置灭火器、常闭防火门等设施，保留原消防设施。
三、建设内容与技术方案
（一）功能布局（总建筑面积约112㎡）
严格执行洁污分区、医患分流，布局如下：
1.洁净区（核心）
（1）万级洁净手术间：33.65㎡（满足手术床、吊塔、无影灯、麻醉机布置）。
（2）无菌物品存放柜：3.6m³。
（3）复苏件：8.53㎡。
2.准洁净区
（1）医护更衣换鞋：6.28㎡。
（2）缓冲间/刷手间：10.39㎡（设双人位非手动洗手设施1套）。
3.污染区：污物处置/中转：9.81㎡。
（二）建筑装修工程
1.墙面：洁净玻镁彩钢板，无缝、圆角、耐消毒、不积尘。
2.地面：医用同质透心PVC地板，防滑、耐磨、无缝、耐腐蚀。
3.吊顶：洁净玻镁彩钢板吊顶，满足设备吊装与检修。
4.门窗：手术间采用气密自动感应门；观察窗双层密封、隔音防尘。
（三）空调系统
1.机组：嵌入式吸顶空调室内机。
2.气流：顶送侧下回，手术区气流均匀无死角。
3.控制：智能面板，实时显示温湿度、灯光控制、显时计时。
4.排风：独立送/排风系统，可全时开启送/排风。
（四）医用气体系统
1.配置：氧气*2、负压吸引*、压缩空气终端1。
2.吊塔：1台多功能医用吊塔（集成气体*5、电源*10、网络*2）。
3.管道：紫铜管/不锈钢管，密封试压、防泄漏。
（五）电气与照明
1.供电：独立专线供电+备用发电设备。
2.配电：国标防触电插座。
3.照明：LED手术子母无影灯（≥40000lx）；辅助照明无眩光；应急照明到位。
4.弱电：呼叫、对讲、监控、信息接口预留。
（六）给排水系统
1.给水：市政进水，冷热水，非手动水龙头。
2.排水：密封防臭地漏，水封≥50mm，不设明沟。
3.防护：管道暗敷、穿墙密封、防结露、防倒流。
（七）消防与环保
1.防火：乙级常闭防火门，防火封堵到位。
2.灭火：配置灭火器。
3.环保：医疗废水接入院内处理站；医疗废物分类暂存、合规转运；低噪声设备。
