北京老年医院孙岳墓修缮项目（设计）

遴  选  文  件


（招标编号：0773-2441GNOBFWQT4095/1）

   采   购  人: 北京老年医院

   招标代理机构 ：中金招标有限责任公司
二○二四年七月

目   录
第1章 遴选公告

第2章 遴选须知

第3章 合同条件及格式

第4章 设计任务书
第5章 响应文件格式

第6章 评审办法

第一章 遴选公告
招标代理公司中金招标有限责任公司受采购人北京老年医院的委托，对 北京老年医院孙岳墓修缮项目（设计） 按照遴选方式进行招标采购，现邀请潜在的合格的供应商获取遴选文件，并于2024年7月24日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

1、 项目名称：北京老年医院孙岳墓修缮项目（设计）；

2、 采购需求：
	序号
	项目名称
	预算金额/最高限价（元）
	数量
	服务要求

	01
	北京老年医院孙岳墓修缮项目（设计）
	144,752.65
	1
	本次勘察设计范围为包括纪念堂、四角碑亭、八角碑亭三座文物建筑本体；墓冢的墓体、墓台及构筑物；石质文物以及文物周边环境。


3、 设计周期：20个日历天；
4、 合格的供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商应具备文物保护工程勘察设计资质甲级及以上资质；

3.2项目负责人应具有文物保护责任设计师资格。

3.3供应商的信用记录符合财库[2016]125号文规定。如供应商在响应文件递交截止时间前被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本次项目的遴选；

3.4本项目不接受联合体。

5、 遴选文件领取

1．遴选文件发售时间：2024年7月16日9:00至2024年7月22日16:00（北京时间）。

2．遴选文件售价：人民币500元，现金获取。
3．领取遴选文件须携带的资料：（1）法定代表人授权委托书原件；（2）被授权人身份证明原件及复印件加盖单位公章；

 4．遴选文件发售地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层。

6、 响应文件的递交
1.响应文件递交2024年7月24日13:30（北京时间），响应文件请于响应文件提交截止时间之前送至响应文件开启地点，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

2．响应文件开启地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层
七、其他说明
本项目在《中国政府采购网》上发布遴选公告。                                                   

采购人：北京老年医院  

地址：北京市海淀区温泉路118号

联系人：顾老师       联系电话： 010-83183824
采购代理机构：中金招标有限责任公司
地　　址：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层
邮　　编：100089        电　　话：010-68405032、010-68405035    

传　　真：010-68405001  电子信箱：xieyt09@126.com 

联 系 人：谢雨亭、杜雅威、司卫东
银行账户信息：

账户名称： 中金招标有限责任公司

开 户 行：招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行

账    号： 86 7080 1128 10001
第二章 遴选须知

（一）  遴选文件说明
1、遴选文件的组成
1.1 本遴选文件包括以下内容：

第一章  遴选公告

第二章  遴选须知

第三章  合同条件及格式

第四章  设计任务书
第五章  响应文件格式

第六章  评审标准和方法

1.2 除1.1内容外，采购人在投标截止时间3天前，以书面形式发出的对遴选文件的澄清或修改内容，均为遴选文件的组成部分，对采购人和遴选单位起约束作用。
1.3 遴选单位获取遴选文件后，应仔细检查遴选文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由遴选单位自己承担。遴选单位同时应认真审阅遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若遴选单位的遴选文件没有按遴选文件的要求提交全部资料，或遴选文件没有对遴选文件做出实质性响应，其风险由遴选单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2、现场踏勘及投标预备会议

2.1 踏勘现场：
( 不组织

□ 组织，踏勘时间：            /            

                  踏勘集中地点：        /             
2.2 投标预备会
( 不召开

□ 召开， 召开时间：      /     
召开地点：       /    

2.3  如采购人计划在特定的时间、地点组织投标预备会议的，遴选单位应派代表准时参加。会议提出并解答的问题，采购人应以书面的形式提供给所有遴选单位，并作为遴选文件组成的一部分。会议的目的是澄清疑问，解答遴选单位提出的与本次遴选有关的问题。

2.4  采购人向遴选单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被遴选单位利用的资料，采购人对遴选单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、遴选文件的澄清
遴选单位若对遴选文件有任何疑问，应在2024年7月23日9时前以书面形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对遴选文件进行必要的澄清，或是根据遴选单位的要求对遴选文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有遴选单位发送。遴选单位在收到该澄清文件后24小时内以书面形式给予确认，该澄清作为遴选文件的组成部分，具有约束作用。

4、 遴选文件的修改
4.1 遴选文件发出后，在提交遴选文件截止时间3日前，采购人可对遴选文件进行必要的澄清或修改。
4.2 遴选文件的修改将以书面形式发送给所有遴选单位，遴选单位应于收到该修改文件后24小时内书面形式给予确认。遴选文件的修改内容作为遴选文件的组成部分，具有约束作用。
4.3 遴选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当遴选文件、遴选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.4 为使遴选单位在编制遴选文件时有充分的时间对遴选文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人根据是否属于实质性内容的修改，酌情延长提交遴选文件的截止时间，具体时间将在遴选文件的修改、补充通知中予以明确。

（二） 响应文件的编写
5、投标语言

遴选文件、相响应文件和往来信件应以简体中文书写。

6、计量单位
除项目规范中另有规定外，遴选文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
7、响应文件的组成
响应文件主要包括下列内容：
7.1投标函；
       7.2 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明复印件；

7.3合同条款响应情况表

7.4设计费投标报价表
7.5遴选单位综合实力。 

（1） 投标申请人基本情况表；

（2） 近三年类似项目的设计业绩及有关证明材料；

（3） 项目设计组配备情况表；

（4） 拟投入本项目的主要设计人简历表；

（5） 信用中国截图、中国政府采购网信用查询截图；

7.6 技术部分；

8、响应文件格式    

响应文件应当使用遴选文件第五章“响应文件格式”所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

9、投标报价
9.1采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过供应商前附表规定的最高响应限价。

9.2遴选单位应在采购人提供要求的基础上进行报价，本次采购内容为采购范围内的全部内容。

9.3 遴选单位在报价时应充分、全面地阅读和理解遴选文件的全部内容，自行详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑本工程特点。 
9.4 遴选单位应根据国家及北京市相关规定计取税金。 
9.5 响应报价为被邀请遴选人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。 
9.6应报价必须按人民币报价。

10、投标有效期
10.1 投标有效期为90日历天，在此期限内，凡符合本遴选文件要求的响应文件均应保持有效。
10.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向遴选单位提出延长投标有效期的要求，对此要求遴选单位须以书面形式予以答复。
11、投标保证金（不适用）

12、遴选单位的备选方案（不适用）
13、响应文件的份数和签署
13.1 遴选单位按正本1份，副本1份，电子版1套制作响应文件。
13.2 遴选文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在遴选文件商务标封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
13.3 遴选单位如对遴选文件有修改，修改处应由遴选单位加盖遴选单位的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（三） 响应文件的提交

14、响应文件的装订、密封和标记
14.1 遴选文件的装订要求：装订成一册，采用A4页幅，左侧胶装方式装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。
14.2在响应文件密封袋上均应：
14.2.1 写明采购人名称和地址；

14.2.2 注明下列识别标记：
（1） 项目名称；
（2） 遴选单位名称（盖章）和遴选单位法定代表人（签章）；

（3）      年     月     日     时     分递交，此时间以前不得开封。

14.3所有响应文件的密封袋的封口启封处应交错加盖遴选单位印章和法定代表人签字或盖章。 
15、响应文件的提交
15.1 遴选单位应按规定的地点、截止时间前提交响应文件。

15.2采购人在投标截止时间以后收到的响应文件，将拒绝接受并退回给遴选单位。
15.4 到投标截止时间止，采购人收到的遴选文件少于3个的，采购人将依法重新组织遴选。

15.5遴选单位被授权人进行遴选文件提交时，应同时提交法人授权委托书（单独提供）及被授权人身份证原件及复印件；如为法人亲自参加递交，则需提供法人身份证明函及身份证原件及复印件；以上被授权人应与遴选文件中的被授权人一致。

16、遴选文件的补充、修改与撤回
16.1 遴选单位在提交遴选文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的遴选文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为遴选文件的组成部分。
16.3 在投标截止时间之后，遴选单位不得补充、修改遴选文件。
16.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，遴选单位不得撤回其遴选文件，否则其投标保证金将被没收。
（四） 遴选会议

17、递交现场
响应文件有下列情况之一的投标，采购人不予接受：
a) 逾期送达的；
b) 未按遴选文件要求密封的。
18、 密封检查
由遴选单位代表检查自身响应选文件的密封情况，招标代理公

司工作人员和采购人代表检查所有文件的密封情况； 
19、注意事项

无。 

（五） 评   审

20、评审委员会与评审
20.1采购人依法组建评审委员会。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济专家人数不少于评审专家总人数的2/3。技术、经济专家由招标代理公司随机抽取产生。

20.2评审委员会负责对遴选文件进行审查、质疑、评估和比较。
（六） 中标

21、采购人定标方式及方法
21．1采用评审委员会推荐的中标候选人方式，推荐的中标候选人数量为3名，数量不足3名的，以通过评审且实质上响应遴选文的中标候选人数量为准。
21.2采购人根据评审委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：
（1）放弃中标的；
（2）因不可抗力提出不能履行合同的；
（3）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

22、成交通知书
22.1 成交结果公告发布后，招标代理机构向成交人发出成交通知书；

22.2 采购人将在发出成交通知书的同时，将成交结果通知所有未成交的遴选单位。

23、合同签订

23.1 成交人收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同；

23.2 遴选文件、响应文件及补充文件等，均为签订合同的依据。 
（七） 其它

24、 费用

24.1遴选单位应承担其编制响应文件与递交遴选文件所涉及的一切费用，不管遴选结果如何，采购人及代理公司对上述费用不负任何责任，不对未中标的遴选单位进行任何经济补偿。

24.2 所有遴选单位在本次遴选中所提交的所有文件均不退回。

25．废标和重新遴选
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）因重大变故，采购任务取消的。 

26 .解释权 

本文件的各个组成文件应当互为解释，互为说明；最终由招标代理机构负责解释。

第三章  合同条件及格式

 GF-2000-0209
 建筑工程设计合同
  （民用建筑工程设计合同）
工 程 名 称： 北京老年医院孙岳墓修缮项目 
工 程 地 点： 北京市海淀区温泉路118号     
合 同 编 号：                                
（由设计人编填）
设计证书等级：                               
发包人（甲方）： 北京老年医院                
设计人（乙方）：                              

签 订 日 期：                  
中华人民共和国建设部
                    监制
国家工商行政管理局 
发包人（甲方）： 北京老年医院 

设计人（乙方）：              

发包人委托设计人承担 北京老年医院孙岳墓修缮项目 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订
1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国文物保护法》（2017年）、《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年）、《文物保护工程管理办法》（2003年文化部颁布）。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和章程。
1.3 建设工程批准文件。
第二条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	现有图纸资料
	1
	合同签订后3个工作日内
	

	2
	设计任务书
	1
	合同签订后3个工作日内
	


第三条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计方案及图纸
	8
	设计合同签订后10日内
	

	2
	施工图
	8
	方案图纸完成并确认后10日内
	


第四条  本合同设计收费为        元人民币。大写：           。合同签订后，乙方提供合规发票和请款说明，甲方收到后5个工作日内按进度付款。除本合同或双方另有约定外，上述费用为本合同项下发包人应支付设计人之全部费用，发包人无需就本合同另行向设计人支付其它任何费用。
设计费支付进度详见下表

	付费次序
	占总设计费%
	付费额     （元）
	付费时间
（由交付设计文件所决定）

	1
	30%
	 
	确定设计方案后7日内

	2
	65%
	 
	出具完整的施工图纸后30日内

	3
	5%
	 
	竣工验收合格后7日内结清全部设计费。


第五条 双方责任
5.1 发包人责任：
5.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间
5.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
5.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的方便条件。
5.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上的情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
5.1.6 发包人拥有本合同产生的设计成果、技术秘密等知识产权的所有权，设计人拥有署名权。

5.2 设计人责任：
5.2.1 设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
5.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
国家、地方、行业以及企业现行有效的设计规范及规程、标准（包括强制性和非强制性标准、推荐性标准）。前述技术标准、规范及规程要求不一致的，以要求更高的为准。
5.2.3 设计合理使用年限为   不改变原建筑使用年限   。
5.2.4 设计人按本合同第三条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
5.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.2.6 在工程施工期间，设计人应指派驻场设计代表，施工期间每周至少到工地   次；必须按时参加发包人组织的专项或专题会议，解决施工过程中有关的设计问题，并参加施工过程中的中间验收、消防验收及工程竣工验收等。

5.2.7 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第六条 违约责任
6.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人应向发包人支付设计费20%的违约金。；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按6.1条规定支付设计费。
6.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。
6.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，总金额不超过合同额。若设计人超过    日仍未交付设计资料及设计文件，则发包人有权单方解除本合同，同时设计人还应向发包人支付设计费10%的违约金。
6.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付设计费  %的违约金。
第七条   其他
7.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，无偿提供技术咨询服务 。
7.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
7.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产商、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
7.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
7.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。
7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方均可向  海淀区人民法院  提起诉讼。
7.8 本合同一式 捌 份，发包人 肆 份，设计人肆 份。
7.9 本合同经双方签章后生效。 
7.10 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
7.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7.12 其它约定事项：
	发包人名称：北京老年医院
（盖章）
法定代表人或
授权代表：（签字）
住      所： 

邮 政 编 码：
电       话：
传       真：
开 户 银 行： 

银行帐号：
（盖章）
日期：       年   月   日
	设计人名称： 
（盖章）
法定代表人或
授权代表：（签字）
住       所： 

邮 政 编 码：
电       话：
传       真：
开 户 银 行： 

银 行 帐 号：
（盖章）
日期：        年   月   日


签约地点：北京老年医院
第四章 设计任务书
1、 项目背景
北京老年医院位于海淀区温泉路118 号，作为全国重点文物单位的辛亥滦州起义纪念园、北京市文物保护单位的孙岳墓毗邻坐落于院内显龙山西侧。
为了贯彻、落实好《国家文物局关于进一步加强革命文物保护项目组织实施工作的通知》（文物革函【2020】384）的文件精神。近年来，北京市文物局开始陆续对革命文物进行保护修缮。
因年久失修，孙岳墓文物存在不同程度的残损病害。2020年，孙岳墓管理单位北京老年医院编制并上报《孙岳墓修缮工程计划书》，拟对孙岳墓文物进行修缮，并获得北京市文物局批准。2024年，即将迎来孙岳与冯玉祥等爱国将领发动的北京政变100周年，并临近孙岳将军逝世100周年，作为孙岳墓使用管理单位的北京老年医院及孙岳将军的后代均对孙岳墓的保护工作高度重视。因此，为持续做好革命文物的保护工作，北京老年医院委托具有文物修缮甲级资质的设计院先行对孙岳墓范围内的文物建、构筑物进行全面的勘察，并就目前勘察中发现的残损及病害情况，制定出针对性的保护及修缮方案，消除目前对革命文物构成安全隐患的因素，确保革命文物安全、稳定，有序恢复并改善原有的祭奠环境，为后期开展的革命文物祭扫活动提供保障。

2、 项目概况：

文物性质

文物名称：孙岳墓

文物类型：近现代重要史迹及代表性建筑

文物级别：第七批北京市文物保护单位

公布年代：2003 年

3、 项目需求：
1.勘察设计范围及内容

本次勘察设计范围为包括纪念堂、四角碑亭、八角碑亭三座文物建筑本体；墓冢的墓体、墓台及构筑物；石质文物以及文物周边环境。
2. 勘察设计主要内容
2.1文物建筑屋面、地下室，以及墓冢表面等部位渗漏雨，造成破损病害。纪念堂下层檐屋面及碑亭屋面发生漏雨，檐口位置尤为严重，檐头附件破损，木基层糟朽，油饰开裂、剥落；纪念堂平屋顶及引出的雨落管渗漏，造成顶面、墙面抹灰剥落、开裂，贴墙处梁架、天花支条糟朽；纪念堂二层平台地面灰缝脱落，地下室渗雨，墙体冻胀外闪，砌筑灰浆脱落；孙岳墓墓冢表面盖板破损、开裂，雨水渗漏至墓冢覆土中，对文物本体造成侵害。
2.2文物散水缺失，文物相接地面变形、破损，无明显排水走向，排水不畅。
2.3此外，文物各部位如屋面、梁架、木装修、墙体、油饰、地面均出现不同程度的残损病害，部分文物形制以及周边环境后期存在不当更改及加建，如纪念堂贴外墙加建暖气管及设备井，钉挂线缆，对文物本体造成破坏。
四、设计要求
1.按照文物主管部门要求的时间节点，按照《文物设计深度要求》完成上述设计任务并报审通过，同时满足财政审计要求。
2.工程造价估算

2.1工程造价限额控制为274.84万元（以财政评审结果为准），如超过造价金额则需修改设计方案。

2.2工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围、主要技术经济指标、其他必要说明的问题。

2.3估算表

工程造价估算表应以单个单项工程为编制单元。

2.4项目团队：供应商需在响应文件中明确拟投入本项目设计人员情况，并提供各专业主要设计人员资格证明文件（专业技术职称或注册执业资格）。

。

第五章 遴选文件及格式
一、投标商务部分

（1） 投标函
致：   （采购人名称）                     
我方已充分研究了

（项目名称）遴选文件的全部内容，愿意按人民币（大 写）        （￥        ）进行报价，并按合同约定完成本工程设计与相关服务工作。

如果我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期   （工期）  日历天内完成设计并提供相应的设计服务。我方同意本投标函在遴选文件规定的提交响应文件截止时间后，有效期  90  日历天期满前对我方具有约束力，且我方随时准备接受你方发出的成交通知书。我方完全响应遴选文件的需求、合同约定的权利和义务及相关条款，

我方已提交遴选文件要求的全套响应文件，包括：
1、投标函、商务部分及技术部分；

2、其他资料。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认遴选文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、我方承诺：我方拟派的授权委托人参加开标会、签署开标记录等有关工作，对我方具有约束力。
3、随本投标函递交的相应函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力

4、你方的成交通知书和本遴选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、其他补充说明：  （1）我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目遴选活动的情况；否则，自愿同意视为无效响应。

2、我单位如有幸成交，同意并承诺依据相关规定执行，为本工程提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本工程的其他采购活动。         

遴选单位（盖章）：                  
法定代表人或委托代理人（签字）：                

日期：       年       月        日
投标函附录
	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	投标报价
	投标报价：       （大写）            元人民币

                 （小写）            元人民币

	设计周期
	                 日历天

	备注
	


遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
 日  期：          年      月     日

（二） 法定代表人授权委托书

本人作为   （遴选单位名称）   的法定代表人，在此授权我公司的      ，其身份证：                    ，作为我的合法的委托代理人，以我的名义并代表我公司全权处理                           项目投标的以下事宜：

  1、  参加开标会并处理开会上相关事宜和签署相关文件                                                                   

  2、  签署响应文件                                                                                                 

  3、  负责合同谈判、签署等相关事宜                      
    ……                                                 

本授权书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。

委托代理人：       （签字或盖章）   

身份证号码：                   职务：          

遴选单位：             （单位全称） （盖章）             
法定代表人：                （签字或盖章）       
授权委托日期：     年     月     日

（三）合同条件响应情况表

	合同条款号
	主要内容
	响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：实质性条件指合同条件中采用黑体字编排的内容。

遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日  期：          年      月     日
（四）设计费投标报价表

	项目名称
	
	招标编号
	

	设计费报价


	（与投标函相同）

	设计费计算依据及计算过程


	

	备注


	


注：表中位置不够可以另附页

遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日  期：          年      月     日
（五）遴选单位综合实力

（1）投标申请人基本情况表

	投标单位全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职   务
	

	投标申请人地址
	
	邮政编码
	

	电          话
	
	传   真
	

	成  立  日  期
	
	现有职工人数
	

	资质等级证书
	等 级：                   证书号：

	在投标联合体中承担的工作
	

	自由办公设备和拟投入本工程办公设备情况
	

	设计单位组织机构简介：

（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构工程师等人员数）

组织机构框图附后

技术人员总数：                人

一级注册建筑师：              人

一级注册结构工程师：          人


遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日  期：          年      月     日
注：1、需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件（国外公司需提供国内注册证明）。
（2）近三年类似项目的设计业绩及有关证明材料
	建 设 单 位

（业主）
	
	
	

	工 程 名 称
	
	
	

	建设规模

（建筑面积/建设长度、深度）
	
	
	

	完成日期

（年/月/日）
	
	
	

	主要设计人员情况
	
	
	

	…
	
	
	


遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日  期：          年      月     日
注：1、应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同等的复印件）

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。
（3）项目设计组配备情况表
投标人名称：                             项目名称：

	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务
	注册证书号
	注册印章号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：需随此表附上相关人员的近一个月的社保原件的复印件等相关资料的复印件。

遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日  期：          年      月     日
（4）拟投入本项目的主要设计人简历表

	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	      年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	      年    月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执 业 注 册
	
	职       称
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	 参加过的工程设计项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	


遴选单位：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

日  期：          年      月     日
注：需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证（如有）、近半年社保原件的复印件等相关资料的复印件。
（5）信用中国截图、中国政府采购网信用查询截图；

二、投标技术部分

设计方案：
1、设计服务方案
2、设计质量保证措施

3、设计进度保证措施

4、招标项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施
第六章 评审标准和方法

1.评审原则
参照《中华共和国招标投标办法》及有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，反对不正当竞争。
2.评审组织
评审由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人代表和专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家共计5人组成。
3.评审程序
3.1符合性及响应性评审
评委首先核验供应商提交的遴选文件是否内容齐全，实质上响应采购要求。如果响应文件属实质不响应采购要求的，采购人将予以拒绝，被评审委员会拒绝的供应商的响应文件，不再进行后续评审。

详见附件1：符合性与响应性审查；

3.2资格性评审
评委对通过初步评审的响应文件进行详细评审，按照评审办法进行打分，初审不合格的响应文件则不参与详细评审，不予打分。

详见附件2：资格性评审

3.3 施工组织设计评审

详见附件3：施工组织设计评审

3.4 商务评审

详见附件4：商务评审
3.5  报价评审

详见附件4：报价评审
3.6汇总计算各评委的评分，平均值则为供应商的最后得分，评审委员会向采购人提交书面评审报告，按得分由高到低顺序推荐3名合格的中标候选人，评审委员会将依据采购单位赋予的有关权利确定得分最高的为成交人， 如果得分最高的中标候选人不能签订合同，则依次确定得分第二、第三的中标候选人为成交人。
3.7评分标准
3.7.1本项目采用综合评分法，评分内容及权重为（详见附件）：
3.7.2评分分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3.7.3分值构成与评分标准，分值构成（总分100分）
（1）设计方案：50分

（2）商务标：20分

（3）投标报价：30分
附件1：符合性与响应性审查

	序号
	符合性与响应性审查

	1
	是否报价超出本项目遴选控制价；

	2
	是否遴选有效期不足；

	3
	是否存在有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

	4
	响应文件载明的工程完成期限超过遴选文件规定的期限的

	5
	响应文件中载明的质量标准达不到遴选文件规定的质量标准的

	6
	实质性不响应遴选文件中规定的技术标准和要求的


附件2：资格性评审

	序号
	评审因素
	有效的证明材料

	
	
	

	1
	营业执照
	营业执照（复印件加盖单位章）

	2
	资质等级
	供应商应具备文物保护工程勘察设计资质甲级及以上资质

	3
	项目负责人
	项目负责人应具有文物保护责任设计师资格

	4
	信用
	信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：响应文件递交截止时间前；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页或截图


附件3：设计方案（技术部分50分）

	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	设计服务方案
	20
	服务方案完整、内容详细、资料齐全且完全满足或优于招标文件要求的，得14（不含）-20（含）分；

服务方案比较完整或满足招标文件要求的，得7（不含）-14（含）分；

服务方案只有框架但内容欠缺，不完整，得0（不含）-7（含）分。

未提供，或提供严重欠缺或无可行性得0分。

	2
	设计质量保证措施
	10
	设计质量保证措施科学、合理、可行，完全满足项目及招标文件要求得6（不含）-10（含）分；

设计质量、保证措施科学、合理、可行，较好满足项目及招标文件要求得3（不含）-6(含)分；

设计质量保证措施基本满足项目及但有内容欠缺，可行性不强得0（不含）-3（含）分；

未提供，或提供但不能满足质量要求的得0分。

	3
	设计进度保证措施
	10
	设计进度保证措施科学、合理、可行，完全满足项目及招标文件要求得7（不含）-10（含）分；

设计进度保证措施科学、合理、可行，较好满足项目及招标文件要求得3（不含）-7（含）分；

设计进度进本满足招标文件要求但保障证措施不强或欠缺得0（不含）-3（含）分；

未提供，或提供但不能满足进度要求的得0分。

	4
	招标项目特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	10
	对项目特点和关键技术问题的认识及其对策措施，分析透彻得7（不含）-10（含）分，较好得3（不含）-7（含）分，一般得0（不含）-3（含），未提供，或提供但不能满足招标要求的得0分。


附件4：商务评审（商务部分20分）

	商务部分（20分）

	序号
	项目
	评审标准
	得分

	1
	近三年类似业绩
（8分）
	近三年指2021年6月1日至今，有1个得2分，每增加1个加2分，最多得8分
1.需提供合同首页、关键信息页、签字盖章页的复印件，并加盖公章。
2.与同一采购人签订的不同服务时间的合同按1项合同计算；
	0-8

	2
	认证证书（3分）
	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），提供相关资质证书复印件并加盖参选人公章，每提供1个得1分，最多得1分。
	0-3

	3
	人员专业配备情况
（9分）
	1、项目负责人取得高级职称（含）以上，得4分，中级职称得2分，其他得0分。

2、本项目拟派管理机构除项目负责人外，还应当包括不少于3人相关专业的工程师和技术员，针对本项目：

设计机构设置合理、岗位职责划分清晰，人数、专业等配备满足项目需求，得3（不含）-5（含）分；

设计机构设置较合理、岗位职责划分较清晰，人数、专业等配备较好满足项目需求，得2（不含）-3（含）分；

设计机构设置和岗位职责划分满足基本需求，但轻微欠缺，得1分；

未提供，或提供但不能满足设计需求的得0分。
	0-9


附件5：报价评审
1、本工程设有招标控制价，遴选报价超出此招标控制价的作无效遴选处理。

2、基准价为各有效遴选报价去掉最高和最低各一家遴选报价后的算术平均值（当有效报价少于等于4家时为各有效报价的平均值）。

3、计算有效遴选报价得分范围如下所示：有效遴选报价得分范围=[(遴选报价 - 基准价) / 基准价]×100%；然后，按下表计算出各遴选单位的该项得分。

4、报价评审分值满分30分。
	序号
	δ=(遴选报价 - 基准价)/ 基准价×100%
	得分

	1
	依次类推，扣完为止
	

	2
	9%～8%（含9%）
	12

	3
	8%～7%（含8%）
	14

	4
	7%～6%（含7%）
	16

	5
	6%～5%（含6%）
	18

	6
	5%～4%（含5%）
	20

	7
	4%～3%（含4%）
	22

	8
	3%～2%（含3%）
	24

	9
	2%～1%（含2%）
	26

	10
	1%～0%（含1%）
	28

	11
	0%～-1%（含-1%，0）
	30

	12
	-1%～-2%（含-2%）
	29

	13
	-2%～-3%（含-3%）
	28

	14
	-3%～-4%（含-4%）
	27

	15
	-4%～-5%（含-5%）
	26

	16
	-5%～-6%（含-6%）
	25

	17
	-6%～-7%（含-7%）
	24

	18
	-7%～-8%（含-8%）
	23

	19
	-8%～-9%（含-9%）
	22

	20
	-9%～-10%（含-10%）
	21

	21
	-10%～-11%（含-11%）
	20

	22
	-11%～-12%（含-12%）
	19

	23
	-12%～-13%（含-13%）
	18

	24
	-13%～-14%（含-14%）
	17

	25
	-14%～-15%（含-15%）
	16

	26
	 依次类推，扣完为止
	



