中国政法大学昌平校区部分建筑外立面改造项目采购项目

比选文件

项目编号：CUPL2025G035/2510-HXTC-ZF1715

采购人：中国政法大学

代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

2025 年10月

目录

第一章  比选邀请	3

第二章  供应商须知资料表	7

第三章  供应商须知	10

第四章  采购需求	25

第五章  评分方法和标准	31

第六章  采购合同格式	38

第七章  响应文件格式	48

第一章  比选邀请

北京宏信天诚国际招标有限公司受中国政法大学的委托,对中国政法大学昌平校区部分建筑外立面改造项目采购项目进行比选采购，现欢迎合格的供应商前来参选。

- 项目基本情况

1、项目编号：CUPL2025G035/2510-HXTC-ZF1715

2、项目名称：中国政法大学昌平校区部分建筑外立面改造项目采购项目

3、项目预算金额：113.637688万元，最高限价（招标控制价）：113.637688万元。

4、采购需求：昌平校区部分建筑外立面改造项目，位于北京市昌平区，主要内容有昌平校区部分建筑外立面的拆除与新做，详见招标工程量清单及图纸。

5、合同履行期限（计划工期）：30日历日。

6、本项目不接受联合体响应。

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小企业采购。

2.2本项目大中小微型企业划分行业：建筑业（按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准）。

2.3其他落实政府采购政策的资格要求：近三年内，本项目响应文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受分支机构参与响应；

3.2本项目不属于政府购买服务；

3.3其他特定资格要求：/。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的采购活动。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得同时参加本项目同一分包的采购活动。

（3）供应商具有有效的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并在中央国家机关2021-2022年工程施工项目集中定点企业名录中且备案本项目所要求的资质。

（4）供应商具有有效的安全生产许可证。

（5）拟派项目经理须具备建筑工程贰级(含) 以上级注册建造师执业资格和安全考核合格证书(B本)新版电子证照。
    （6）外省市施工企业应具有《外省市建筑企业来京施工备案表》。

三、获取比选文件

1.时间：2025年10月16日至2025年10月23日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室）

3.方式：线上获取方式。为保证参选人可快速准确地获取比选文件，请按以下注意事项操作。

（1）请填写“供应商信息登记表”（见公告/邀请函附件或联系采购代理机构获取）后将供应商信息登记表（.doc文档）及比选文件费用汇款凭证截图发送至采购代理机构电子邮箱（hongxintiancheng@126.com），邮件主题请明确：项目名称、项目编号、供应商名称。

（2）请参选人使用单位对公账号汇款，汇款时务必备注项目编号及包号，如供应商在获取比选文件过程中遇到问题，请联系采购代理机构（电话：010-63974645）。

（3）参选人必须按照比选公告/邀请的规定，向采购代理机构登记，获得比选文件。

4.售价：每包人民币500元，售后不退。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间、开标时间：2025年10月28日 10：00（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受；

地点：北京市昌平区府学路27号中国政法大学昌平校区逸夫楼1017会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商须获取比选文件并登记备案。

2、注意事项：

2.1、供应商不得拆包响应。

2.2、供应商在获取比选文件时须明确登记并只能按所登记的包号进行响应。供应商在获取比选文件后，如果决定增加或更改所投包号，务必在获取文件截止时间前补齐相关费用并书面通知项目负责人，否则供应商将无权对所增加或更改的包号进行响应。

2.3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

3、评标方法：综合评分法。

4、凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式），联系电话：010-63974645。

5、响应文件请于开标当日（提交比选响应文件截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。开标当日请参选人派代表参加开标仪式。参选人须派授权代表（每家公司限1人）参与开标仪式，携带身份证。进入开标现场，与会人员应遵守开标现场规定，配合开标现场检查完成入场手续。各参选人应提前做好相应准备，预留充足时间，避免因入场检查等原因导致递交文件迟到。

6、标书款收款账户信息：

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行

账号：20000062274900106153382

7、本项目需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

七、联系方式

1.采购人信息

名    称：中国政法大学

地    址：北京市昌平区府学路27号

联系方式：仰老师  010-58909967

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、彭怡、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、吉国侠、杨晓楠、王东衍, 010-63961210，010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、王思晨、吉国侠

电      话：010-63961210  010-63969957

第二章  供应商须知资料表

本表是关于采购货物和服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国政法大学 地址：北京市昌平区府学路27号 电话：仰老师 010-58909967 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司 地址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室 电话：010-63969957 010-63961210 |
| 1.3.3 | 本项目不接受联合体响应。 |
| 1.3.4 | 是否专门面向中小微企业采购：是 项目属性：工程 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 中国政法大学昌平校区部分建筑外立面改造项目采购项目; 建筑业. |
| 2.1 | 资金已到位，项目预算金额：113.637688万元人民币。 |
| 5 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 送达形式：以书面形式通知采购代理机构和采购人。 |
| 12 | 响应保证金： 包号; 响应保证金金额（人民币元）. 1; 22600.00. 到账截止时间：同比选响应文件提交截止时间 响应保证金形式：电汇、网银转账、保函 响应保证金收款账户信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| *13.1 | 响应有效期：90个日历日 |
| 14.1 | 响应文件：正本：1份，副本：3份，电子版U盘：1份（U盘内容含响应文件WORD电子文档及响应文件正本加盖公章的PDF扫描件各1份）。 上述资料分别密封提交。 |
| 16.1 | 提交比选响应文件截止时间：2025年10月28日 10：00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2025年10月28日 10：00（北京时间） 开标地点：北京市昌平区中国政法大学昌平校区逸夫楼1017会议室。 |
| 29.1 | 收费对象：中选人 收费标准：依据《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价[2002]1980号）以成交金额为基数，下浮20%计算。 缴纳时间：中选人在领取中选通知书时向采购代理机构缴纳服务费。 缴纳方式：在递交响应文件时，向采购代理机构送交服务费承诺书。在领取中选通知书时一次向采购代理机构缴纳所有服务费。 代理服务费收款账户信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |
| 政府强制采购产品 | 项目采购设备中包含政府强制采购产品： 节能产品政府采购品目清单中规定，以“★”标注的为政府强制采购产品。包括计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备（视频监控设备）、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴。 采购设备中如果涉及节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的产品，则供应商必须在响应文件中提供所投产品已取得《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的节能认证证明（有效期内）的复印件，并加盖供应商单位公章。若未提供，将导致响应被视为无效投标。 |
| 优先采购产品 | 若供应商所投的节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品（即未以“★”标注的），并在响应文件中提供合格证明材料，则有政策性得分，详见本文件评审细则。 若供应商所投的环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内，并在响应文件中提供合格证明材料，并在响应文件中提供合格证明材料，则有政策性得分，详见本文件评审细则。 注：合格证明材料是指加盖供应商单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。 |

第三章  供应商须知

一 说明

1. 采购人、比选组织机构及合格的供应商

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京宏信天诚国际招标有限公司。

  - 合格的供应商（投标人或参选人）

1.3.1符合第一章比选邀请中“供应商资格要求”中规定的内容；

1.3.2供应商必须向采购代理机构购买比选文件并登记备案，未经向采购代理机构购买比选文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次响应。

1.3.3如供应商须知资料表中允许联合体响应，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份响应。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加响应，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

1.3.3.8对联合体响应的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.3.4 若供应商须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业产品，其响应将作为无效响应被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次比选项目进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与响应。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加响应。

1.6供应商在响应过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义响应、相互串通响应，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并没收其响应保证金，并视情况依法追究责任。

2. 资金来源

2.1财政性资金。

2.2 项目预算金额见供应商须知资料表。

3. 响应费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二 比选文件

4. 比选文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在比选文件中均有说明。

比选文件共七章，内容如下：

第一章  比选邀请

第二章  供应商须知资料表

第三章  供应商须知

第四章  采购需求

第五章  评分办法及评分标准

第六章  采购合同格式

第七章  响应文件格式

4.2 供应商应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5. 比选文件的澄清（询问和质疑）

5.1任何要求对比选文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人。

5.2参选人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问。采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3参选人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

6. 比选文件的修改

6.1在响应截止期前，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

6.2 比选文件的修改应以书面形式通知所有购买比选文件的供应商，并对采购双方具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使供应商准备响应文件时有足够的时间对比选文件的修改部分进行响应，采购代理机构有权决定是否延长响应截止期。

三 响应文件的编制

7. 响应文件编制的原则

7.1 本次采购要求供应商按本须知前附表规定的方式递交响应文件。

7.2 潜在供应商应在认真阅读比选文件所有内容的基础上，按照比选文件的要求编制完整的响应文件。比选文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用

8.1 供应商应对比选文件中“采购需求”所列的所有货物（服务）进行响应

。如有分包，不得将一包中的内容拆开响应，否则其响应作为无效标处理。

8.2 响应文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1供应商应完整地按比选文件提供的响应文件格式编写响应文件，响应文件应包括以下内容：

1 响应函

2 响应一览表

3 分项报价表

4 货物说明一览表

5 合同条款偏离表

6 采购需求偏离表

7 资格证明文件

*7-1企业法人营业执照：有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书等供应商身份证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*7-2法定代表人授权书原件（格式）

7-3 经销商（作为代理）的资格声明

*7-4提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-5	提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-6	提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-7	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章。

*7-8信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），参选人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：上述“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于评标现场查询并打印。

*7-9参加本次采购活动中，与同一分包其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章）

7-10 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

7-11 节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

*7-12《中小企业声明函》（格式）（如适用）

*7-13 特殊资格要求（如适用）

8 业绩案例一览表（须提供可体现合同关键页复印件，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页，前述材料均应为供应商业绩，须加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权利。）（如有）

9  服务方案（施工方案）

10 代理服务费承诺函格式

10. 证明产品/服务的合格性和符合比选文件规定的文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合比选文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，证明文件以报价书附件的形式编写，报价书附件的幅面应与响应文件一致，并按响应文件统一编码及装订。它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从买方开始使用至比选文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照比选文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对比选文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.2.4	技术需求中要求的各项方案和供应商认为必要的其他内容。

10.3	供应商应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用其它标准、牌号或分类号，但供应商选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格要求。

11. 报价

11.1所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2供应商应在分项报价表（附件三）上标明报价产品/服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3分项报价表上的价格项完成本项目全部内容的所有费用（比选文件另行规定除外），比选文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，招标人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4 本次招标供应商只允许对本项目或对每一包有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的报价为无效标。

11.5 报价中，如报价内容超出比选文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

12. 响应保证金

12.1 供应商应提供响应保证金，作为其有效响应的一部分。

12.2 响应保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，响应保证金将不予返还：

（1）在开选之日后到响应有效期满前，供应商因自身原因撤回响应文件的；

（2）供应商以他人名义响应、相互串通响应或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中选人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中选人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中选人领取中选通知书时未按第29条的规定缴纳服务费的。

12.3响应保证金必须采用下列形式之一：

支票（北京地区）、电汇（采用电汇必须保证在响应文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户）、保函（在响应文件递交截止时间前同响应文件一起递交至文件指定的地点）。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至响应文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附响应保证金的响应，将被拒绝。

12.5 中选人的响应保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中选人凭账户信息确认单和采购合同领取响应保证金）。

12.6未中选的供应商的响应保证金将于中选通知书发出后五个工作日内无息退还供应商（供应商凭账户信息确认单领取响应保证金）。

12.7 因响应保证金退还发生的银行费用由供应商承担。

13. 响应有效期

13.1 响应应在规定的开选日后的 90个日历日内保持有效，响应有效期不满足要求的响应，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不允许修正其它内容，且本须知中有关响应保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署与规定

14.1供应商应按比选文件中供应商须知资料表的规定准备响应文件正本和副本及电子版，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可以是正本的复印件，但每本均须在封面或侧面加盖原色骑缝章，否则按无效响应处理。

14.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按比选文件列明的格式要求在响应文件上相应位置签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。

14.3 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件授权人签字或盖章后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.5 响应文件无法人签字，或无被授权人签字，其响应为无效标。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的装订及递交

15.1 响应文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正反面打印，左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。采购人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件指定位置签字，每页文件须加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)，否则将在符合性检查中按无效响应处理。

15.2供应商应将 “响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子版”分开单独密封，并在信封上分别注明标明 “响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子版”字样，在响应时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖本单位公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖本单位公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至比选公告或比选邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开选时间）之前不得启封”的字样。

3）供应商提供响应文件的密封粘贴处应加盖本单位公章，以便确认密封情况，不符合要求的响应将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便采购代理机构在响应截止时间以后收到的响应文件，能原封退回。如果供应商未按上述要求加写标记的，采购代理机构对响应文件的误投概不负责。

16. 响应截止期

16.1供应商应在比选公告或比选邀请中规定的截止时间前，将响应文件按比选公告或比选邀请中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改比选文件延长响应截止期。在此情况下，采购代理机构和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的响应截止期后收到的任何响应文件。

17. 响应文件的修改与撤回

17.1响应以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在响应截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在响应截止期之后，供应商不得对其响应做任何修改。

17.4在响应截止期之后，供应商不得撤回其响应文件（包括全部资料），否则其响应保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

五 开选及评标

18. 开选

18.1 采购代理机构应当按比选邀请书的规定，在响应截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开唱标。所有参选人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2 开选时，由公证员或监标人或参选人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开选时，采购代理机构当众宣读响应一览表中全部内容。对于供应商在响应截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开选记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、供应商代表签字确认。

18.5 参选人不少于2家（含）时，可以按照上述规定组织开选仪式，正常开标。

19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由评标委员会负责。评标方法和标准在本比选文件第四章中规定。评标委员会对响应文件的评审，分为初审（含资格审查和符合性审查）和详细评审。

20. 响应文件的初审

20.1资格审查。依据法律法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

20.2符合性审查。评标委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，审查响应文件有效性、完整性和对比选文件的响应程度，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

20.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开选一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价按照21.1的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的报价应该是响应文件完整的、与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的报价。对关键条文例如关于响应保证金、响应有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容及比选文件中带有“应、应当、须、必须、不得”等字样的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：

1）应交未交或未按规定递交响应保证金的；

2）未按照比选文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备比选文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的：

①比选文件中星号“*”和“★”指标的；

②报价总价超出采购预算，采购人无能力支付的；

③响应有效期不足的；

④供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

⑤响应文件中提供虚假或失实资料的；

⑥在未经财政部门批准采购进口产品前提下，供应商所投产品中含有进口产品的；

⑦为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑧若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，供应商所投产品为非中小企业产品（如适用）；

⑨存在法律规定的串通响应情形的。

21. 响应文件的澄清

21.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内采用书面形式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.2 澄清、说明或补正文件将作为响应文件内容的一部分。

22. 评标

22.1经初审合格的响应文件，评标委员会将根据比选文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。未通过初审的供应商不进入详细评审；通过初审的供应商少于两家（不含）的，不进行继续评审。

22.2 评标严格按照比选文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项因素(如报价价格、质量、信誉、服务、业绩等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对供应商按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

23. 评标过程及保密原则

23.1开选之后，直到授予中选人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，供应商试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

六 确定中选

24. 中选人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合评审得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合评审得分和报价均相同的，按技术指标由高到低顺序排列；如综合评审得分、报价、技术指标得分均相同，则由全体评标委员会投票决定排序。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中选候选人。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，采购人在中选候选人名单中按顺序确定中选人。

25. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应文件的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中选人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26. 中选通知书

26.1中选确定后，中选结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中选人发出中选通知书，中选通知书对采购人和中选人具有同等法律效力。

26.2 供应商可通过相关发布媒体查询评标结果。

26.3 中选通知书是合同的组成部分。

27. 签订合同

27.1中选人应当自收到中选通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中选人无正当理由不与采购人签订合同，则其响应保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中选候选人，或重新招标。

27.2比选文件、中选人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28. 履约保证金

28.1中选人在签订合同后 7日内，按比选文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额  3   % 的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中选人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票。

28.1.3 履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

28.1.4 如果中选人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中选人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中选决定，该中选人的响应保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中选结果授予下一个中选人，或重新招标。

七 服务费

29. 服务费

29.1采购代理机构在发出中选通知书同时，向中选人一次性收取代理服务费，代理服务费按供应商须知资料表中规定的金额收取，代理服务费只接受电汇或银行转账。

代理服务费收款账户信息：

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行

账号：20000062274900106153382

29.2	中选人在领取中选通知书时向采购代理机构缴付服务费。

29.3	服务费将以电汇、转账、现金等方式进行收取。中选人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其响应保证金。

  - 在响应时，供应商应提供代理服务费承诺书。

第四章  采购需求

- 项目概况与采购范围

1. 项目概况

昌平校区部分建筑外立面改造项目，工程包括外立面拆除改造等。

2. 项目最高限价（招标控制价）

本工程招标控制价： 1136376.88元。

其中：

分部分项工程合价为：863067.97元；

措施项目合价为：124879.63元；

其他项目合价为：54600元；

增值税合价为：93829.28元。

其他说明：

专业工程暂估价（含税）合计金额：0元；

材料和工程设备暂估价（含税）合计金额：0元；

暂列金额（不含计日工）（含税）合计金额：60000元；

安全文明施工费（含税）合计金额：48373.57元；

3. 建设地点：中国政法大学昌平校区。

4. 工程范围：对外立面拆除改造工程：拆除外墙砖至结构层、拆除外墙涂料至结构层，新做保温及真石漆涂料，渣土外运及消纳等改造范围内所有内容。

5. 质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求：合格。

6. 现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

7. 工期：30日历日。（计划开工时间：2025年11月1日，计划竣工时间：2025年11月30日，具体开工日期以采购人通知或监理工程师开具的开工令为准。）

8. 质保期：装修工程保修两年，防水工程保修五年。

9. 付款方式：详见第六章采购合同格式“第8条：工程价款及结算”。

- 项目要求

（一）适用规范和标准

1、除合同另有规定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程，包括但不限于以下规范：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《建筑工程施工质量验收统―标准》（GB50300-2013）

《建筑设计防火规范》（2018年版) （GB50016—2014）

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）（2013年版）

《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

注:a.若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

b.若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方,须以上述国家规范为准。以国家现行最新规范执行。

2、构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

3、除合同另有规定外，材料、施工工艺和本工程都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

（二）安全文明施工

1、在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

2、承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安 全生产教育培训制度。

3、承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

4、承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

（三）环境保护

1、在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在 地有关扬尘治理、建筑垃圾堆放、清运和等环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。

2、承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等所造成 的环境污染、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

（四）其他规定及要求

1、承包人必须按发包人要求进行施工；材料进场须经发包人验收确认符合发包人要求后才能使用于本工程。

2、承包人选用材料必须符合国家强制标准的要求。

3、未明确写明但施工中暗含的必须采取的措施，其费用均包含在响应报价中， 发包人不予追加。承包人在投标之前勘查现场后，对原有状况充分预判，应在报价中全面考虑，项目成交后将不予增加。现有设施施工中需要拆除后重新安装的，拆除和安装费用包含在响应报价中。

4、施工产生的垃圾由承包人在不违背垃圾处理规定的情况下自行处理。垃圾清运费应包含在承包人响应报价中。

5、所有施工必须注意确保安全第一、文明施工；所有安全隐患和事故均由施工方负责。要做好成品和设施的保护，施工中损坏的物品、设施均由施工方负责修复或赔偿。所有施工人员必须遵守发包人的管理规定，违者，发包人有权按有关规定处置。

6、施工过程中办理的每一份变更洽商单，承包人应在其变更洽商单后附上其对此项变更洽商单的估算金额（并承诺结算金额不超过估算金额），以便发包人按其涉及金额大小执行内部审批程序并及时掌握投资变化情况。承包人承诺不因变更价格（包括不限于设计变更、洽商）的审批而影响本工程施工生产的正常开展，无论何种情况，承包人一旦收到发包人的指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定或未达成一致等情况而拒绝或拖延施工，否则承包人须全额赔偿给发包人造成的损失。

7、施工过程相关技术方案的确定，仅为对技术方案的确定，不涉及费用增加，如涉及费用增加的相关技术方案，必须单独申报费用并得到发包人批准后方可执行。不经发包人批准，承包人擅自调整技术方案而增加的相关费用由承包人自行承担。

8、承包人在投标报价时要充分考虑现场实际施工情况，完成施工图纸中的全部内容，如要满足图纸施工工艺须拆除及恢复的所有内容，该部分内容不产生费用变更。原则上在不改变施工内容的前提下，本项目不发生任何洽商变更。

9、须编制详细的施工方案，包括但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、施工进度计划与保证措施、劳动力配置、施工机械的配备及保证措施、工程重点难点分析、成品保护和工程保修的管理措施、紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施、拟投入项目团队管理人员配备等内容。

10、环境保护方面的其他要求：

1)工程的施工组织设计中应有防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施。

2)施工现场施工应采取覆盖、固化、绿化、酒水等有效措施，做到施工现场不泥泞、不扬尘。遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

3)严禁凌空抛洒垃圾、渣土。土方、渣土和施工垃圾要及时清运，必须使用密闭式运输车。工地出口要冲洗干净，出场时必须将车辆和槽帮清理干净，不得将泥沙带出现场。

4)施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘防尘装置，应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网,经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

5)水泥、石灰等可能产生扬尘污染的建材必须在库房存放或严密遮盖。

6)施工过程中严格执行污水、废水、生活垃圾、生产垃圾的处理，由于处理不当而导致污水管道的堵寒等事故，均由承包人负全责。

7) 招标人不提供搭建临时食堂、办公用房及施工人员居住所需的场地，仅提供施工材料堆放场地，投标人应全方面考虑本项目实施的条件，自行采取措施解决施工人员及工程管理人员吃住、办公、交通等问题。

8）充分考虑家属区和教学区实际情况，做好相关扰民、民扰工作。统筹考虑施工工序安排及时间节点，避免影响学生、老师、居民、上课、工作、生活等，噪音作业等须避免夜间施工，合理安排施工，或与招标人沟通一致后安排相关施工。

9)场容场貌：承包人需按规范要求搭设施工现场正式围挡，现场实行封闭管理，承包人需考虑门岗设置，须负责围挡的维护及安全，主要道路必须进行硬化处理并保持清洁。施工区域、办公区域应有明确划分，设标志牌，明确负责人。施工现场办公区域和生活区域应根据实际条件进行绿化。办公室、宿舍和更衣室要保持清洁有序。施工区域内不得晾晒衣物被褥。

10)达到北京市达标安全文明工地标准。

以上所有费用包含在合同价款中。

四、工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据谈判文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与谈判文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、采购需求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和采购需求的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：无 。

2. 报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。对于工程量清单的漏项视同于其价格包含在其他部分，不予调整。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：无。

★3. 报价要求：供应商的投标报价超出本招标控制价乘以（壹减各投标人在中央国家机关2021-2022年工程施工定点供应商征集项目（含补充征集）中各自所承诺的优惠率）的，其响应无效。

注：依据《关于中央国家机关2021-2022年工程施工项目定点采购有关事宜》（国机采〔2021〕3号）的相关规定：“（二）政府采购优惠：定点供应商均已承诺给予预算在120万元（含）-400万元（不含）的工程施工定点采购项目相应优惠。预算在120万元（不含）以下，采购人与定点供应商协商一致，采用定点采购方式成交的，享受同等优惠。承诺优惠率是指合同金额相对于预算（或招标控制价）的优惠比例。采购人与定点供应商应按照不低于承诺优惠率的标准签订合同。”

4. 工程量清单（另附）

- 图纸

（另附）

第五章  评分方法和标准

1.评审委员会

评审委员会成员人数：3人；

评审专家确定方式：评审专家库随机抽取。

2.评审程序及办法

2.1评审：本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的响应文件，按评分标准进行打分，根据得分由高到低顺序推荐3名中选候选人，或根据采购人授权直接确定中选人。满足比选文件要求且价格最低的报价为评审基准价。

2.1.1采购人委托采购代理机构在比选邀请中规定的比选时间和比选地点组织比选会，邀请所有供应商代表和有关方面代表准时参加。供应商未参加比选会的，视同认可比选结果。

2.1.2供应商和有关方面代表参加的，需携带证明其身份的文件。

2.1.3在确认各方代表身份后，采购代理机构工作人员登录“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询相关主体信用记录，并做好记录和证据与其他比选文件一并保存。

2.1.4比选会时，由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、响应价格、保证金递交情况等内容。

2.1.5采购代理机构工作人员将对比选内容做好文字记录并由供应商代表签字确认，作为采购过程资料一并存档。

2.1.6项目比选程序结束后，评审委员会对照比选文件，依法对供应商进行资格审查和符合性审查。

2.1.7初审表（资格审查和符合性审查）及详细评审（综合评分表）见本章附件。

2.2评审委员会

2.2.1评审委员会由评审专家库随机抽取。评审委员会由采购人代表、有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数、构成及确定方式见评审办法。

2.2.2评审委员会依据评审办法独立完成本项目的评审工作。

2.3响应报价修订

2.3.1响应报价须包含比选文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。评审委员会有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其评审无效。

2.3.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

比选文件对于报价修正按下述（1）-（6）项规定修正；

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价（适用于以总价方式进行报价的）；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准（适用于以总价方式进行报价的）；

（5）总价金额同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（6）修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.4评审过程保密原则

2.4.1凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价等有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

2.4.2在评审期间，供应商试图影响采购人和评审委员会的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

2.5确定中选候选人

采购人应当自收到评审报告之日起5日内，在评审报告确定的中选候选人名单中按顺序确定中选人。中选候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照评审办法规定的方式确定中选人；比选文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.6编制评审报告

2.6.1评审结果汇总完成后，除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评审委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评审委员会认定评分畸高、畸低的，任何人不得修改评审结果。

2.6.2评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告相关部门。

2.6.3 评审委员会向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体评审委员会成员签字确认。

评审报告应当包括以下内容：

（1）本次项目采购方式、比选会日期和地点；

（2）供应商名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）比选记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评审结果，确定的中选候选人名单或者经采购人委托直接确定的中选人；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

2.7中选通知书

2.7.1采购人应当自收到评审报告之日起５个工作日内，在评审报告确定的中选候选人名单中按顺序确定中选人。中选候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照评审办法规定的方式确定中选人；比选文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.7.2中选通知书是合同的组成部分。

初审表（资格审查和符合性审查）

1.资格审查内容

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照：有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书等供应商身份证明文件复印件 | 法人或者其他组织须加盖本单位公章；自然人应签署本人姓名 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 3 | 法定代表人身份证复印件及法人授权代表身份证 | 合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 4 | 提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺 | 提供相关承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 5 | 提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺 | 提供相关承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 6 | 提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺 | 提供相关承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 7 | 提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 提供相关承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 8 | 信用记录 | 须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 ①网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容。 ②信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。 注：上述“信用记录查询证明材料”由招标代理机构于评标现场查询并打印。 |
| 9 | 参加本次采购活动中，与同一分包其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明 | 提供相关承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 10 | 专门面向中小企业采购的项目，提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 提供相关证明文件并加盖单位公章 |
| 11 | 特殊资格要求（如有） | 提供相关资料或承诺合法有效并按照比选文件要求签字、盖章 |
| 12 | 响应保证金 | 按照比选文件规定的要求提交响应保证金 |

2.符合性审查内容

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件 | 1.未出现响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致响应文件不满足比选文件实质性要求的。 2.按照比选文件要求签字、盖章；由授权代表签署时附符合比选要求的授权委托书；递交的响应文件齐全。 |
| 2 | 响应报价的有效性 | 1.只有一个有效投标报价。 2.报价未高于本项目规定的金额。 3.报价未明显低于其他投标报价，参选人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为不合理的。 |
| 3 | 响应有效期 | 满足比选文件中的要求 |
| 4 | 采购需求中“*”或“★”条款 | 满足比选文件采购需求中“*”或“★”条款要求 |
| 5 | 附加条件 | 不存在采购人不能接受的附加条件 |
| 6 | 其他 | 符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的 |

详细评审（综合评分表）

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 投标/响应价格 | 实质性响应比选文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：1.此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 2.得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 客观分 | 企业业绩 | 近三年（2022年10 月 1日至2025年9 月30 日），每具有一个已竣工的装修改造工程项目业绩，得3分，最高得9分。 需提供合同协议书及竣工验收证明材料，时间以竣工验收时间为准（复印件加盖公章），未按要求提供的不得分。 | 9 |
|  | 项目经理任职资格 | 本项目拟派项目经理具有工程类高级职称得3分，具有工程类中级以上职称得2分，具有工程类初级职称得1分，无职称不得分。 需提供职称证书复印件，未按要求提供不得分。 | 3 |
|  | 技术负责人任职资格 | 本项目拟派技术负责人具有工程类高级职称得3分，具有工程类中级以上职称得2分，具有工程类初级职称得1分，无职称不得分。 需提供职称证书复印件，未按要求提供不得分。 | 3 |
|  | 优先采购节能、环境标志产品 | 按照“第二章 供应商须知资料表”中所列政府优先采购产品，每有1个得1分，满分1分。 需提供有效证明文件复印件，未按要求提供不得分。 | 1 |
| 主观分（技术及服务部分） | 施工方案与技术措施 | 科学、可行、针对性强，8分； 合理、可行、细节待完善，6分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，4分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 质量管理体系与保证措施 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分 未提供不得分。 | 6 |
|  | 安全和绿色施工保障措施 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分 未提供不得分。 | 6 |
|  | 施工进度计划与保证措施 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分 未提供不得分。 | 6 |
|  | 劳动力配置、施工机械的配备及保证措施 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分 未提供不得分。 | 6 |
|  | 工程重点难点分析 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分； 未提供不得分。 | 6 |
|  | 成品保护和工程保修的管理措施 | 科学、可行、针对性强，6分； 合理、可行、细节待完善，4分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分； 未提供不得分。 | 6 |
|  | 紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施 | 科学、可行、针对性强，5分； 合理、可行、细节待完善，3分； 欠合理、可行性一般、能满足工程需要，2分； 基本合理、可行性较差、基本满足工程需要，1分； 未提供不得分。 | 5 |
|  | 拟投入项目团队管理人员配备 | 人员配备合理，专业齐全，5分； 人员配备较较合理，专业齐全，3分；人员配备情况一般，专业基本齐全，2分； 人员配备欠合理，专业不够齐全，1分 未提供不得分。 | 5 |

注：参选人提供有效的《中小企业声明函》（详见附件），如符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）及相关规定给予扣除的情形，其价格给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审；对未按比选文件要求填写《中小企业声明函》的，在价格评审时不予考虑。

第六章  采购合同格式

（注：本章合同条款仅供参考，具体内容以实际签订为准）

合同编号：

中国政法大学修缮工程施工合同

(**改造项目)

发包人：中国政法大学

承包人：**公司

日  期：20**年*月

中国政法大学修缮工程施工合同

甲方（发包人）： 中国政法大学

乙方（承包人）： **公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和北京市《建筑工程质量条例》，就本项修缮工程建设有关事项，双方本着责、权、利相一致和平等、自愿，公平和诚实信用的原则，经协商签订本合同。

第1条：工程名称、工程地址、造价、承包范围、方式、工期及质量标准

  - 工程名称：**改造项目

  - 工程地址：中国政法大学**校区

  - 工程造价：****元（小写****元）

1.4 承包范围：按照甲方《中国政法大学**改造项目比选文件》、《中国政法大学**改造项目工程量清单》及乙方《中国政法大学**改造项目响应文件》所给出的工程范围施工。

1.5 承包方式：采用固定单价合同。合同价款调整方法：工程量以实际发生及现场负责人确认为准。

1. 6 工期总天数：**  ，本合同工程定于20**年 * 月 *日开工，至20**年 * 月 * 日竣工。

1.7 工程质量标准： 合格。 依据住房城乡建设部发布的《建筑装饰装修工程质量验收标准》中规定的合格要求进行验收。

1.8乙方未按合同规定的时间和要求完成施工任务，应交付的违约金额和计算方式: 因乙方自身原因延误工期，影响甲方正常使用的，每延期一天按照合同金额的1%支付违约金。超过15天，仍未完成施工任务时，甲方享有解除合同的权利。

第2条：图纸。

甲方于  ×  年  ×   月  ×   日，向乙方提供  ×  套图纸。

第3条：甲、乙方驻工地代表。

甲方代表姓名：   ***    职务：  后勤保障处工作人员

乙方代表姓名：   ***    职务：    项目经理

第4条：甲方的工作

4．1开工前向乙方提供施工现场情况，地下管网线路情况，施工所需水电线路情况，协调处理施工现场周围建筑物，构筑物（含文物保护建筑）、施工扰民问题等。合同签订后 × 天内组织会审图纸和设计交底，在收到乙方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 × 天内予以确认。

4．2向乙方提供施工所需水、电、气条件。

4．3对项目施工进行监管。

第5条：乙方工作

5．1于进场 × 日前向甲方报送设计及施工图纸。

5．2每  周  向甲方报送施工计划和已完工程进度统计报表。

5．3遵守国家、本市及学校有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责秩序引导、安全保卫和整洁卫生等各项工作，做好环境、建筑物、地面、地下设施的保护工作，按具体规定处置。在图纸会审和设计交底后 3 日内或施工进场前 3 日向甲方提交施工组织设计或施工方案和进度计划。

5. 4 遵守学校关于安全、保卫、防火等方面的规定。室内施工时严禁明火、乱拉电线、确保安全，不得动用、损坏室内物品，否则，发生事故一切后果由乙方承担责任。

5.5在施工过程中，乙方的施工人员出现伤亡事故及造成其他人员的伤亡都由乙方承担赔偿责任。

5.6 乙方自行协调解决与消防及建设行政管理等部门的关系，保证施工按照正常进度进行。乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

5.7 施工中使用水电应按照学校规定签订使用协议，交付水电费使用押金。工程竣工后支付水电费。水电费按照北京市供应价格加收10%管理费。

5.8该建筑所需的材料由乙方负责采购，乙方购回的材料，必须具有出厂合格证和材料检测报告，其中相关主材应按照建筑规定及甲方要求进行进场复试，经甲方及工程监理认可后方可使用，违反者责任由乙方全部负责。乙方采购材料，经甲方验收不合格，乙方应无条件退回进场材料，由此造成的一切损失由乙方负责，并追究其违约责任。

5.9已完工程未交付甲方之前，乙方负责工程的成品保护工作并承担相应费用，保护期间发生损坏责任，赔偿费用甲方可直接从给付乙方的工程款中扣除。

5.10乙方应承担在施工中因乙方原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失。

5.11无论何时，乙方向甲方提供的有关工程施工的书面文件虽经审批、修改，但亦不能免除或减轻乙方应承担的责任。

5.12项目经理在施工期间不得随意更换，若进行更换需要获得甲方书面同意后进行更换，在施工期间，甲方随时可能进行查岗，在工作时间要求项目经理在岗工作。

5.13拆除工程拆除的所有设备及废旧材料按甲方要求放在指定地点；乙方在拆除过程中，做好成品保护工作；若乙方在拆除过程中对成品造成损坏的按修复造价的两倍赔偿，并负责恢复工作。

5.14施工阶段，乙方根据甲方要求，保护原有建筑和设备完好，施工现场管理有序，垃圾处理及时，保护好环境，按学校有关规定，完成好施工任务。施工结束，恢复现场原貌。

5.15按时按质量完成好施工任务，监理方派代表在现场指导施工，每道工序按规定进行检查验收。各种资料齐全，验收合格后方可移交甲方使用。

5.16未经甲方允许，不得对项目进行分包，或以分包名义对项目进行转包。 如乙方未经甲方同意有转包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金或者赔偿损失。

5.17 乙方在施工过程中，需要与供电部门对接办理的相关手续，均由乙方自行对接办理。如未与供电部门办理好相关手续而无法继续施工的，甲方有权解除合同。

第6条：工程质量检查及验收。

6.1当工程具备覆盖，掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自查，并于24小时前通知甲方及监理参加，验收合格工程质量符合规范要求，经甲方同意，在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。未经验收即掩盖或验收不合格的，乙方在限定时间内修改后重新验收。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。

6.2工程具备竣工验收条件，乙方按工程竣工有关规定向监理方提出书面验收申请，并提交全部验收资料，按甲方及北京市有关规定进行验收。验收费用由施工单位支付。

6.3 如乙方未能提交合格的整套验收资料，甲方有权拒绝验收。

6.4甲、乙双方办理工程竣工验收手续后，将工程交给甲方的同时，按有关规定执行工程保修条款，并向甲方交付质量保证金。

第7条：设计变更及合同价款的调整。

7.1施工中，甲方对原设计进行变更，应在变更前3天向乙方发出书面变更通知。乙方按通知进行变更，并在3天内提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告3天内予以签认。

7.2当乙方实际完成的工程量与招标单位提供的工程量清单不一致时，需经监理工程师核准，由学校审计单位进行审计，按照审计结果进行结算。甲方提供的工程量清单无论与实际数量偏差与否，结算时综合单价不变，工程量按实际发生调整，乙方不得以工程量清单偏差幅度大小为理由调整综合单价。

7.3工程量的增减，须由甲方、乙方、施工监理共同签名确认，费用最终以审计结果为准。工程项目变更造价除去暂列金额后，新增费用按照《中国政法大学基建工程洽商签证管理办法》执行，所有费用最终以审计结果为准。乙方如未按合同约定完成相关施工工作，甲方有权对工程项目及工程量进行调整增减，相关程序按以上条款执行。

7. 4 此合同价应包含招标文件内的全部内容以及施工中可能存在的各项风险因素。因投标单位工程量计算失误造成报价错误，招标单位不予追加工程费用。

7. 5 甲方已在前期文件中有明确做法说明，乙方在投标文件中报量报价的项目，即使乙方在计算中有误或乙方对文件内容产生歧义，均为乙方责任，此费用由乙方自行承担，不可因此调整合同价格。甲方在前期依据性文件中已明确项目做法，乙方在投标文件中未报，则视为乙方已在其它项目中予以考虑此费用，此费用由乙方自行承担，不可因此调整合同价格。

7. 6 甲方在前期依据性文件中未提到的项目或实际中确实发生且在前期无法预见的工程项目，准予工程增项调整费用。工程量现场实测，单价若投标文件中有相同或相似的项目单价以投标文件单价为依据，若投标文件没有相同或相似的价格以2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》、2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》，及施工当期市场造价信息为依据，若修缮预算无此项目，以甲方及监理方确认的市场价格为依据。

7.7 施工图纸如存在需要进一步深化设计之处，深化设计后不增加工程费用。

7.8 若甲方提高质量标准或材质标准，准予对价差进行协商，调整金额只计取税金，价格须经甲方及监理方确认价为依据。

第8条：工程价款及结算。

8.1乙方须一次性报送结算材料。因乙方工程量计算失误、漏项等原因造成的报价错误，其费用由乙方自行承担。竣工结算的工程款总额以审计结果为准。人工市场信息价及材料价格参考北京市建设工程造价信息（当期）。

8.2甲方按照工程进度付款。主要设备材料、施工人员进场后三天内，且乙方向甲方支付合同价3%的履约保证金后，甲方向乙方支付合同价的20％，工程完成超过60%后付合同价的30％，工程验收合格并完成结算审计，甲方将履约保证金退还给乙方。乙方按照结算金额的3%向甲方递交质量保证金后，可办理工程尾款的领取。

8.3工程经学校验收合格后，须经审计结算。乙方须按甲方工程审计规定提交审计资料，如未按甲方要求提供完整的审计资料，造成付款延误由施工方承担责任。

8.4工程验收完毕后，该工程视同进入工程保修期，保修期满，乙方需进行全面检查维修后提出付款申请。甲方进行检查验收，在确认乙方履行了保修职责，工程不存在质量问题后，支付工程质量保证金。

乙方于每次收款前5日向甲方提交正规合法的发票。否则，甲方有权暂停支付应付款项，直至提交发票之日，且乙方不得据此延迟履行本合同义务。

8.5有暂列金的工程以实际发生量为依据，以甲方审计结果为准实施付款。

第9条：材料设备的供应。

9.1乙方所选用的材料设备需符合其投标文件及甲方招标文件要求。

9.2甲乙双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

9.3乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双方商定。

9.4 乙方施工中主要材料须经甲方确认后方可使用，主要材料乙方在签订合同前需向甲方提供样品封存。

第10条：争议

甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者会同有关部门调解。不愿通过协商或调解的，可以下列第（  2  ）项方式解决：

  - 由北京仲裁委员会仲裁；

  - 向北京市昌平区人民法院起诉。

第11条：违约

11.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

11.2因乙方工程质量引起的安全责任及其他责任由乙方承担，乙方并应赔偿甲方因此遭受的损失，因乙方管理原因导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。在质量保证期内，如发生施工工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方应负责维修，更换或赔偿，并承担由此发生的一切损失和费用。

11.3 工程质量经验收不合格，乙方应返工，返工后经再次验收不合格，乙方需承担因不合格造成的全部损失，并按合同总价的20%追究乙方的违约责任。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，否则违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11.4合同生效后，任何一方不得无故变更或解除合同，由此造成的损失由提出方负责。

第12条：工程质量保修

12.1本工程保修期为：装修工程保修两年，防水工程保修五年。

12.2质量保证责任：在质量保修期内，乙方应承担工程质量保修责任，如发生紧急抢修事故，乙方应立即到达事故现场抢修。在甲方规定的时间内，逾时未到达或到达后未能及时有效处理的，甲方有权安排其他人员进行修复，相关抢修费用由乙方工程维保款中扣除支付。

12.3保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第13条：合同份数

本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等效力。甲方的招标文件及其说明、中标通知书、乙方的投标文件均为本合同的组成部分。

第14条:其他需要说明的事项

14.1甲方不提供施工现场食宿条件。

14.2本工程甲方聘请施工监理，按照《监理规程》共同对本项施工工程质量进行监管。

14.3组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标文件及其附件（4）标准、规范及有关技术文件（5）图纸（6）工程量清单（7）合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

本合同订立时间  20**年*月*日（即时生效）

发包人（章）

地址：昌平区府学路27号

法定代表人：

电话：58909182

开户银行：中国银行昌平支行

帐号：3467 5600 7485

邮政编码：102249

承包人（章）

地址：

法定代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

第七章  响应文件格式

（封面供参考）

项目名称：

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：                  （加盖公章）

授权委托人：                  （签字或盖章）

联系电话：

年 月 日

1 响应函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及相关服务的比选邀请(项目编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

1.响应一览表

2.分项报价表

3.货物说明一览表

4.合同条款偏离表

5.采购需求偏离表

6.资格证明文件

7.按比选文件供应商须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（电汇）形式出具的响应保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2）供应商将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3）供应商已详细审查全部比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本响应有效期为自开选日起     日历日。

5）在规定的开标时间后，供应商保证遵守比选文件中有关保证金的规定。

6）根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8）与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公章：

日期：

2 响应一览表

项目编号/包号：_______________                  项目名称：__________                             报价单位：人民币元

| 供应商名称 | 报价总价 （单位：元） | 工期 （日历日） | 工程质量 | 现场安全生产标准化管理目标等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

注:1、此表中，报价总价应和“3分项报价表”中的总价相一致。

2、此表格经法定代表人或授权人签字或盖章并加盖供应商公章方有效。

3 分项报价表

项目编号/包号：_______________                   项目名称：__________                         报价单位：人民币元

（本项目采用工程量清单计价方式，应在本部分放置清单计价表格）

（需注意已标价工程量清单需加盖供应商公章、法定代表人签字或者盖章、造价人员签字并盖有效的执业专用章）

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.总价应为各分项单价之和。

4 货物说明一览表（如需可填写）

供应商名称：______________                                                               项目编号：______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格或说明 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

注：1.各项货物详细技术性能可另页描述。

2. 此表格经法定代表人或授权人签字或盖章并加盖供应商公章方有效。

5 合同条款偏离表

供应商名称:___________                              项目编号:______________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，本表空白，则视为参选人完全响应比选文件要求。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

注：此表格经法定代表人或授权人签字或盖章并加盖供应商公章方有效。

6 采购需求偏离表

供应商名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 比选文件条目号(页码) | 比选文件要求 | 比选参选内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，本表空白，则视为参选人完全响应比选文件要求。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

注：此表格经法定代表人或授权人签字或盖章并加盖供应商公章方有效。

7 资格证明文件

*7-1企业法人营业执照：有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书等供应商身份证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*7-2法定代表人授权书原件（格式）

7-3 经销商（作为代理）的资格声明（本项目不适用）

*7-4提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-5	提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-6	提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-7 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明，供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章。

*7-8信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），参选人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：上述“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于评标现场查询并打印。

*7-9 参加本次采购活动中，与同一分包其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章）

7-10 参选人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

7-11 节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

*7-12《中小企业声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的供应商提交）（如适用）

*7-13 特殊资格要求（如适用）

*7-1企业法人营业执照：有效的企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书等供应商身份证明文件复印件（须加盖本单位公章）

*7-2 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（盖章）：________________

法定代表人（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

7-3 经销商（作为代理）的资格声明（本项目不适用）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：______________________  ____

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年报价货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造报价货物的制造厂：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种报价货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：________________________________________

法人授权代表(签字)：_______________

法人授权代表的职务：__________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

公章：_______________________________________________

*7-4提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有良好的商业信誉、财务状况和健全的财务会计制度的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）。

*7-5提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）。

*7-6提供参选人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定中有依法缴纳税收的良好记录的承诺，格式自拟（须加盖供应商公章、法定代表人或授权人签字或盖章）

*7-7 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章）

致：采购人或采购代理机构

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

年   月   日

*7-8信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），参选人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注：上述“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于评标现场查询并打印。

*7-9 参加本次采购活动中，与同一分包其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系的声明。（供应商须提供此声明，须有效签字，须加盖供应商公章）

致：采购人或采购代理机构

我公司在参加本次采购活动中，与同一分包其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系或类似关系。

特此声明。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

年   月   日

*附：参选人相关单位、相关人员情况声明函（后附）

*附：参选人相关单位、相关人员情况声明函

（1）参选人相关单位一览表

| 与参选人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 与参选人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如参选人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

日期：__________________________________________

（2）参选人相关人员一览表

| 与采购人及采购代理机构下列人员存在利害关系 |  |
| --- | --- |
| 1 | （姓名、身份证号） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如参选人没有表中列示的相关人员，请填写“无”。

注2：利害关系指存在下列之一情况的：

①参加采购活动前3年内，与参选人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内，担任参选人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内，是参选人的控股股东或者实际控制人；

④与参选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人或授权人（签字或盖章）：______________

日期：__________________________________________

7-10 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

7-11 节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料（本项目不涉及）

节能产品、环境标志产品

一、依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定:

节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.如采购的产品属于强制采购的，参选人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

2.如采购的产品属于优先采购的，参选人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素

二、节能产品政府采购品目清单链接如http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm

环境标志产品政府采购品目清单链接如下：

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与供应商所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。

*7-12《中小企业声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）价格扣减条件的供应商提交）（如适用）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

*7-13 特殊资格要求

8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须提供可体现合同关键页复印件，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页，前述材料均应为供应商业绩，须加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权利。）

9服务方案（施工方案）

（供应商自行提供）

1.施工组织设计

（1）供应商须编制详细的施工方案，包括但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、施工进度计划与保证措施、劳动力配置、施工机械的配备及保证措施、工程重点难点分析、成品保护和工程保修的管理措施、紧急情况的处理措施、风险预案及抵抗风险的措施、拟投入项目团队管理人员配备等内容。

（2）施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表七  施工组织设计编制及装订要求

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

10 代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为（填写类型）（微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：