第三章 用户需求书

一、项目概括

1、项目名称

东方市建筑与装修垃圾资源化协同处置特许经营项目

建设目标和任务

实现建筑垃圾分类运输、处理设施建设，完善分类处理、全过程 管理制度，健全建筑垃圾多部门联动及监督考核长效机制，形成建筑 垃圾的减量减排、循环利用良好格局。实现建筑垃圾就地分类资源化 利用，拓展建筑垃圾资源化利用产品的出路，实现经济效益、社会效 益和环境效益的统一。

建设地点

本项目建设内容包括 1 个建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用中心以及 7 个建筑垃圾转运调配场。

建筑垃圾消纳场和资源化利用中心拟建地点位于东方市大田镇抱板村，规划用地面积约为 71 亩。7 个建筑垃圾转运调配场分别位 于八所镇、感城镇、三家镇、大田镇和河东镇。

4、建设工期

项目建设期 1 年。

5、建设规模及内容

项目总设计处理建筑垃圾 100 万吨/年（含装修垃圾及大件垃 圾）。

建设内容包括 1 个建筑垃圾消纳场建筑垃圾资源化利用中心以及 7 个建筑垃圾转运调配场。建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源化利用中心设计再生建材（标砖）生产线、再生无机混合料生产线、再 生粗骨料生产线、再生混凝土砂浆生产线等，并预留装修垃圾及大件 垃圾处理生产线。

6、投资规模和资金来源

本项目为东方市建筑垃圾资源化协同处置特许经营项目，年处理 建筑垃圾 100 万吨，项目总投资为 16065.4 万元。资金来源为企业自筹。

7、项目产出方案

年处理建筑垃圾 100 万吨，资源化利用率大于80%。

建筑垃圾消纳场和资源化利用中心设计年产再生建材（标砖） 3000 万块、再生无机混合料 50 万 m3 、再生粗骨料 10 万 m3 、再生混 凝土砂浆 20 万 m3。

二、特许经营主要内容

1、服务范围与内容

项目服务范围为东方市城区及下属十个乡、镇和华侨经济区。

服务内容为上述范围内的建筑垃圾接收、分拣、转运、消纳、资 源化利用等处置活动。

服务范围包含装修垃圾及大件垃圾，预留再生利用实施空间，待 海南省相关后续政策出台后论证实施并完善相关事宜。

2、项目运作方式及实施思路

（1）由项目实施机构通过公开招标的方式选择特许经营者，中选

的特许经营者需自行成立项目公司；

（2）通过协议明确权利义务和风险分担，并在特许经营期内，授

予其投融资、建设、拥有、运营维护本项目；

（3）在运营期内，项目公司针对东方市城区及下属十个乡、镇和

华侨经济区的建筑垃圾进行处理，获取相应的处理收入；同时资源化 处置后形成的后端再生产品对市场销售，可获取再生产品销售收入。

（4）建筑垃圾处置费实行政府指导价，由政府完善收费机制，并

公布实施。有主建筑垃圾，按照“谁产生、谁负责、谁付费 ”的原则， 处置费由建筑垃圾责任单位或者个人承担。无主建筑垃圾，不收取处 置费。

（5）本项目建筑垃圾的运输按市场化运作，运输费实行市场调节

价，建筑垃圾运输费用由产生建筑垃圾的单位或者个人承担，不在本 项目特许经营范围之内。

（6）建筑垃圾转运调配场初筛出来的生活垃圾、园林垃圾等，归

类为生活垃圾，处理及费用支付按照现行的《东方市城乡环卫一体化 PPP 项目》相关约定执行。

（7）装修垃圾及大件垃圾，项目公司预留资源化利用场地。收运

体系及付费机制以海南省或东方市装修垃圾及大件垃圾出台的相关 政策为准，政策未出台前，由项目公司按建筑垃圾进行处置；政策出 台后，再论证并完善相关事宜。

特许经营到期后，特许经营权由政府收回（继续合作除外）。

三、政府承诺和保障

1、建筑垃圾收集运输保障

项目服务范围为东方市城区及下属十个乡、镇和华侨经济区内的 建筑垃圾处置及资源化利用，建筑垃圾的拆除及收集运输不纳入。

通过《海南省建筑垃圾管理条例》和本项目建设的建筑垃圾智慧 管理平台，将源头排放、审批备案、运输企业及车辆、消纳场所、资 源化利用厂、违规失信等基本信息纳入平台监管，实现对建筑垃圾处 理全过程管控和流向追溯。实施机构联合相关部门负责查处建筑垃圾 私拉乱运、随意倾倒等违法行为，保障本项目特许经营区域内项目公 司的消纳场和资源化利用中心投入运营之后，建筑垃圾全部运送至消 纳场和资源化利用中心。

2、完善建筑垃圾产生付费机制

本项目处置费根据《海南省建筑垃圾管理条例》等建筑垃圾运输 处置规定，政府相关部门完善处置收费机制，制定的相应收费标准执 行。处置费用由建筑垃圾（含装修垃圾及大件垃圾）产生单位支付给 项目公司，切实形成“谁产生、谁负责、谁付费 ”的良性机制。

3、再生产品推广支持

政府统筹制定建筑垃圾再生产品标准，统筹为项目公司生产的合 格建筑垃圾资源化利用产品的销售提供必要政策支持。

4、项目用地

本项目建设用地由政府方选择，建筑垃圾消纳场和建筑垃圾资源 化利用中心供地方式为协议出让或者招标拍卖挂牌出让。7 个建筑垃 圾转运调配场供地方式为土地流转后，再由实施机构以市场价转租 给项目公司，同时保证项目用地可在特许经营期内长期连续合法使 用。具体供地规模及进度应满足建筑处置实际需求。

5、建筑垃圾资源化利用处置企业备案

对于取得特许经营权的社会资本，由实施机构协助为其办理建筑 垃圾处置核准。

6、其他支持

实施机构有义务防止不必要的同类竞争性项目，即政府承诺在特许经营权期限内，在东方市内不得批准和修建与本项目具有竞争性的建筑垃圾处置及资源化利用项目，以确保项目特许运营机构的运营权益不受损害。

政府方协助项目公司获得东方市同期投资项目相关财政、税收优 惠政策；协助项目公司争取国家政策性贷款或其他融资提供必要的支 持。另外，政府方积极配合项目公司取得国家、省、市等规定针对环 保性项目的优惠政策。

调整、变更等其他要求

项目的调整、变更机制设置情况主要有经营权转让、临时接管及 提前终止、特许经营期满正常退出等。

1、特许经营权转让

未经政府方书面同意，特许经营企业不得转让本项目的特许经营 权

2、临时接管及提前终止

（1）临时接管情形

1）根据特许经营协议，项目公司严重违约且经实施机构催告后 （30） 日内仍未整改的，如果不是由于政府方违约或不可抗力所致， 政府方有权临时接管项目，介入项目建设或运营管理。

2）在公共利益可能或已受到严重影响的紧急情况下，政府方可 依法对项目进行临时接管。

（2）临时接管及撤出程序

政府方对项目实施临时接管的，项目公司应在政府方要求的限期 内移交与特许经营相关的项目厂房、设备、设施和档案。临时接管后， 政府方应当采取有效措施保证项目的连续性和稳定性。

若项目建设过程中，因特许经营者原因导致政府方临时接管，介 入建设所产生的费用和风险由项目公司承担。政府方介入建设后，项 目公司应与政府方合作，向其提供所有合理的协助，项目公司保证按 进度拨付资金，以确保项目的建设和完工。

若项目运营过程中，因特许经营者原因导致政府方临时接管，项目公司应支付政府方介入运营工作所产生的费用。

除特许经营协议终止的情形外，如果项目公司已采取了切实可行 的措施或提供了有效担保，政府方应撤出项目的建设或运营，恢复项 目公司对项目建设或运营的权利。

3、因建筑垃圾来量不足而导致的提前终止

特许经营期内，因建筑垃圾来量不足等原因导致企业连续亏损且 无法持续经营，特许经营企业可提出提前终止特许经营协议。经双方 协商达成一致后，可终止特许经营协议，政府方收回特许经营权，同 时由相关部门牵头协商区域建筑垃圾的资源化处置问题。如继续合 作，双方协商一致后，政府方可考虑给予补贴。

4、提前终止时资源化利用中心的土地处置

如特许经营期内发生提前终止，政府方有权要求原特许经营企业 搬离资源化利用中心，如资源化利用中心为划拨所得，则政府方有权 收回；如资源化利用中心为租赁所得，则特许经营企业解除租赁合同； 如资源化利用中心土地使用权为原特许经营企业通过出让所得，政府 方根据土地评估情况对土地相关成本等进行合理补偿。资源化利用中 心的项目设施则根据项目资产权属进行相应协商处置。

5、特许经营期满正常退出

本项目特许经营期满后，相应特许经营权由政府方收回（继续合 作除外），资源化利用中心和调配场的项目设施无偿移交给政府方， 若移交时土地使用权未到规定年限则按土地使用年限及当前市价进 行退补。

具体移交步骤如下：

（1）政府应与特许经营企业在特许经营期结束前 6 个月作为移 交过渡期，共同组织成立移交工作组，启动移交准备工作。

（2）移交工作组按照特许经营协议约定以及有关法律、行政法 规和规定办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接 管、验收等手续，组织进行资产评估和性能测试，保证项目处于良好 运营和维护状态。特许经营企业应按特许经营合作协议要求及有关规 定完成移交工作并办理移交手续，确定移交发生的相关费用的承担。

（3）项目移交完成后，地方政府有关部门可组织开展特许经营 后评价，对特许经营项目全生命周期的效率、效果、影响和可持续性 等进行评价。

6、违约责任及补偿

（1）政府方违约

因政府方违反特许经营协议约定的义务，导致特许经营企业的特 许经营权在特许经营期内未能持续有效，或对特许经营企业依法行使 特许经营权构成妨碍的，政府方应及时改正，并赔偿特许经营企业因 此而遭受的直接经济损失。

（2）特许经营企业违约

在特许经营期内，如因特许经营企业自身原因造成服务范围的建 筑垃圾处置服务未能履行，且情节严重、致使特许经营协议无法继续 履行的，政府方有权提前终止特许经营协议，终止特许经营权，并追 究特许经营企业违约责任。

出现以下情况即视为特许经营者违约：

1）总设计规模未达到处理建筑垃圾 100 万吨/年的规模，特许经 营协议签订后，1 年内项目未建成和试运营；前期在满足项目服务范 围建筑垃圾产消平衡和建筑垃圾相关处置标准和要求前提下，分期实 施除外。

2）运营期内，特许经营者违反法律、行政法规和国家强制性标 准，严重危害公共利益，造成国有资产流失或者造成重大质量、安全 事故或者突发环境事件的，有关部门应当责令限期改正并依法予以行 政处罚；拒不改正、情节严重的，终止特许经营协议。

（3）运营期内，特许经营期考核结果连续超过两次低于60分的。政府方有权提前收回特许经营权。

（4）运营期内，特许经营区域的建筑垃圾的资源化利用程度不低于80%，如若低于80%，且拒绝接收处置建筑垃圾的,政府方有权提前收回特许经营权。

（5）违约补偿

每一方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支持和 费用的赔偿，依据发生解除原因不同，补偿标准如下（补偿金归另一方所有），具体违约补偿 将在特许经营协议中明确。

表 1-15  提前中止及补偿金一览表

| 序号 | 协议提前终止情形 |  | 终止补偿金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施机构违约事件导 致的终止 | 建设期终止时 | A+B | 资产归实施机构 |
|  |  | 运营期终止时 | A+B | 资产归实施机构 |
| 2 | 特许经营者违约事件 导致的终止 | 建设期终止时 | A-B | 资产归实施机构 |
|  |  | 运营期终止时 | A-B | 资产归实施机构 |
| 3 | 不可抗力事件导致的 终止 | 建设期终止时 | A-C | 资产归实施机构 |
|  |  | 运营期终止时 | A-C | 资产归实施机构 |
| 4 | 法律变更或政府行为 导致的终止 | 建设期终止时 | A+B | 资产归实施机构 |
|  |  | 运营期终止时 | A+B | 资产归实施机构 |

其中：

A=项目设施的评估值。

B=其中一方违约的情形下，应支付的违约金，违约金暂定为运营

期履约保函。

C=发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，特许经 营者实际获得的保险赔款。

7、争议解决方式

若各方对于特许经营协议产生任何争议、分歧或索赔，可通过友 好协商、专家裁决或诉讼的方式解决争议，具体将在特许经营协议中 明确。