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[bookmark: _Toc22722][bookmark: _Toc2948475][bookmark: _Toc514709670][bookmark: _Toc517042129][bookmark: _Toc529377136][bookmark: _Toc382906073][bookmark: _Toc514710931][bookmark: _Toc288638109][bookmark: _Toc34129483]第一章  招标公告
	项目概况
玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务标段2（二次）的潜在供应商应在政采云平台（http：www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年 8 月  25 日09点00分（北京时间）前递交响应文件。


[bookmark: _Toc357500907][bookmark: _Toc4531][bookmark: _Toc29791][bookmark: _Hlk10624400]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc357500908][bookmark: _Toc357500909]1.项目编号：RRZB-2025-042
[bookmark: _Toc357500910]2.项目名称：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务标段2（二次）
3.采购方式：公开招标、资格后审
4.采购预算总金额：项目总投资每年约1500万元，三年总投资约4500万元（含维护施工、监理和造价咨询服务费等费用），最终以经签认的实际发生工程量进行结算。
    5.监理服务费采购预算：每年约42.1万元。
6.采购内容：对玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目进行全过程监理服务，管护内容详见第五章委托人要求。
7.服务期限：三年，合同一年一签。根据考核办法，每月考核一次，一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。如中标人考核不合格，采购人有权不再续签下一年度合同，并重新组织采购活动。
8.质量要求：符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）相关规定，满足业主提出的要求。
9.项目实施地点：玉溪市红塔区。
10.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc357500914][bookmark: _Toc11243][bookmark: _Toc7241]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc357500925]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）。
[bookmark: _Hlk104241799]1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022年至2024年度其中任意一年的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、损益表（利润表））或经第三方机构审计的审计报告【包括但不限于：资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表】。
 注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表（或损益表）；企业成立不满一年的，提供成立至今的财务报表或根据自身实际情况据实提供；新成立公司提供投标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1提供缴税所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。
1.4.2提供缴费所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。
1.5供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
1.6在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、严重失信主体名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构在评审前将通过上述网站查询供应商信用记录，若供应商存在查证的以上相关记录，其投标无效）。
2.法律、行政法规规定的其他条件：（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）投标（提供承诺函）。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具备市政公用工程监理丙级以上（含丙级）资质，并在人员试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。
3.2项目总监理工程师须为国家注册监理工程师（市政工程专业），须为投标人本单位职工并提供社保证明材料扫描件。
4.本项目不接受联合体投标。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：按政策规定扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位。符合政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）或政府采购支持监狱企业发展（财库[2014]68号）或政府采购促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）或关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）相关要求的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 规定的划分标准，如供应商为小型和微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其他小型和微型企业制造的货物的竞标报价给予10%的扣除作为评标价。其他形式下，供应商的招标报价即为评标价。小型和微型企业填写“小微型企业声明函”，否则不考虑价格和扣除。
[bookmark: _Toc6670][bookmark: _Toc1339]三、获取招标文件
1.时间：2025年8 月 4日至 2025年 8月11 日23:59时。
2.地点：政采云平台（http：www.zcygov.cn）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他资料。云南壹证通CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0049.html，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。已有数字证书（CA）的供应商需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763咨询。（2）按上述要求获取招标文件的供应商视为合法获取了本项目招标文件，具备本项目的投标资格。 
[bookmark: _Toc357500934][bookmark: _Toc30081][bookmark: _Toc15410][bookmark: _Toc357500942]四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Hlk9279800]1.时间：2025年 8月25日09:00时（北京时间）
2.地点：政采云平台（http：www.zcygov.cn）（云南闰仁项目管理咨询有限公司玉溪市红塔区彩虹南街48号电子开标室）。供应商应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc26450][bookmark: _Toc31694]五、公告发布期限
本公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc357500938][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc27581]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk85029579]1.开标方式：网上开标。
2.投标有效期：90日历天。
3.是否需要缴纳投标保证金：否
4.其他
4.1本项目公告在云南省政府采购网（http:www.yngp.com/）上发布，我单位对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
4.2电子招投标技术支持
[bookmark: _Toc18144][bookmark: _Toc24006]4.2.1各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc5467]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名   称：玉溪市红塔区综合行政执法局（区城市管理局）
地   址：玉溪市红塔区珊瑚路90号
联系方式：卢老师19308770007
2.采购代理机构信息
名   称：云南闰仁项目管理咨询有限公司
地   址：红塔区彩虹南街48号
联系方式：0877-2295004
3.项目联系方式
项目联系人：张磬、褚继红
电　    话：0877-2295004

日      期：2025年 8月 4日
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[bookmark: _Toc34129491][bookmark: _Toc33036494][bookmark: _Toc10274][bookmark: _Toc33053914]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20440][bookmark: _Toc429155360][bookmark: _Toc229583199][bookmark: _Toc3054][bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc30658]一、投标须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	说明与要求

	1.1.2
	采购人
	采购人：玉溪市红塔区综合行政执法局
联系人：卢老师
电 话：19308770007

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南闰仁项目管理咨询有限公司
地 址：红塔区彩虹南街48号
项目联系人：张磬、褚继红
电话：0877-2295004

	1.1.4
	项目名称
	玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务标段2（二次）
项目编号：RRZB-2025-042

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	详见“第一章招标公告”，具体要求详见招标文件“第五章委托人要求 ”。

	1.3.2
	标段划分
	详见“第一章招标公告”。

	1.3.3
	服务期限
	三年，合同一年一签。根据考核办法，每月考核一次，一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。如中标人考核不合格，采购人有权不再续签下一年度合同，并重新组织采购活动。

	1.3.4
	质量要求
	符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）相关规定，满足业主提出的要求。

	1.4.1
	供应商资格条件
	详见“第一章招标公告”。

	1.4.2
	资格审查方式
	资格后审。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	踏勘时间：自行安排
集合地点：自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会（答疑会）
	不组织

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标截止时间前10日内在线提交，方式登录政采云平台（http：www.zcygov.cn），要求采购人对招标文件予以澄清。

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前，由采购人以补遗书方式提交政采云平台（http：www.zcygov.cn）统一通过网络向潜在供应商发布，供应商自行登录“政采云平台（http：www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	1.11
	分包
	不允许违法分包

	1.12
	偏离
	不允许重大偏离

	2.1.1
	构成招标文件的其他文件
	答疑文件和补遗文件（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件截止时间
	投标截止时间前10日历天

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年 8月 25日09时00分

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	供应商自行登录政采云平台（http：www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	供应商自行政采云平台（http：www.zcygov.cn）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	增值税税金按一般计税方法计算。

	3.2.3
	报价方式
	依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定进行优惠比率报价，以工程结算审核定案价为计费基数。
注：（1）专业调整系数为1.0；（2）工程复杂程度调整系数为较复杂（Ⅱ级）1.0；（3）高程调整系数为1.0。

	3.2.4
	最高投标限价
	□ 无
☑ 有，投标限价：本项目的投标限价根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）（即工程结算审核定案价优惠比率）为20%。投标人的报价优惠比率不得低于此比率，否则评标委员会将否决其投标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）投标人应根据采购代理机构提供的招标文件、技术标准、合同条款、各自情况等进行报价的编制，报价应包括各包招标范围内的全部内容。
（2）投标人的投标报价编制依据如下：
招标文件及招标文件补充文件，答疑文件（若有），《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）等。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天，从投标截止之日算起

	3.4.1
	投标保证金
	☑不要求递交投标保证金
□要求递交投标保证金

	3.6
	是否允许递交备选
方案
	不允许

	3.7.3
	签名或盖章要求
	按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书进行电子签章及电子签名。
注：若为联合体投标的，本次招标文件中除有特别说明外，只需按照响应文件格式的要求联合体牵头人采用单位和个人数字证书进行电子签章及电子签名。

	4.2.2
	网上提交电子响应文件的地点
	政采云平台（http：www.zcygov）

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由电子开标系统自动识别密封情况。
（2）开标顺序：按照电子招标投标交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：五人及以上单数；

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否；
评标委员会按照评标办法的打分结果，并按最后得分由高到低的顺序推荐前3名作为第一，二、三中标候选人。由采购人根据相关规定确定中标人。

	7.3.1
	履约保证金
	☑不要求
□要求
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	需要补充的其他内容： 

	10.1
	评标办法：综合评分法。

	10.2
	纸质响应文件递交要求：本项目公示期结束后，中标人需在3日内提交二份纸质版响应文件。（内容与电子响应文件一致）。

	10.3
	招标代理（中标）服务费￥：￥5000.00元（伍仟元整），由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。

	10.4
	虚假资料：凡是在投标活动中提供了虚假资料的（公司业绩、项目负责人业绩、证书、证件、财务报表等）没收投标保证金，同时采购人将供应商弄虚作假行为上报有管理权限的主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

	10.5
	1.供应商保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
2.若供应商使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由供应商负责。
3.采购人有权无需事先征求成交人的同意而披露关于成交人的名称、地址、合同条款。
4.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	现场考察和投标预备会：采购人不组织现场考察和投标预备会。各供应商应根据需要自行考察项目现场。

	[bookmark: _Toc429155361]10.7
	[bookmark: _Hlk81231458]一、按政府采购政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。
（1）小微企业价格扣除
A.为促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本次招标将对符合要求小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
B.招标文件所称小微企业（含小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件，方可在评审中给予10%的扣除：
①符合小微企业划分标准；
②提供中小企业声明函（声明函格式附后）；
格式：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日 期：
本项目具体划分标准如下：
本项目适用划分标准：“（三）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。”
（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策；
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（注：不属于的无需提供）
（3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）单位的     （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日  期：
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二、投标须知
[bookmark: _Toc7418][bookmark: _Toc20645]1.总   则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行公开招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 资金落实情况
1.2.1本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、服务期限和质量要求
1.3.1本招标项目的采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2本招标项目的标段划分：见供应商须知前附表。
1.3.3本招标项目的服务期限：见供应商须知前附表。
1.3.4本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。
1.4.2 本项目招标的资格审查方式：见供应商须知前附表。
1.4.3 本项目招标是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。
1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：
（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本项目的其他供应同为一个单位负责人；
（4）与本项目的其他供应商存在控股、管理关系；
（5）为本项目的代建人；
（6）为本项目的采购代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（8）与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本工程项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或取消投标资格的；
（11）被责令停业，暂扣或者吊销资质证书；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）
（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；
（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
1.5.1 供应商承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，采购人对投标费用不负任何责任。
1.5.2 本项目公证费用由公证机构按《云南省发展和改革委员会云南省司法厅关于进一步规范公证服务收费政策的通知》（云发改价格[2019]771号）收取（如有）。
1.5.3 本项目招标代理（中标）服务费：￥5000.00元（伍仟元整），由中标人在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
采购人不组织投标预备会，以“投标须知前附表”为准。
1.11 偏离
供应商须知前附表允许供应商偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，不允许重大偏离。
[bookmark: _Toc10232][bookmark: _Toc25108]2.招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  评标办法
第四章  合同条款及格式
第五章  委托人要求
第六章  响应文件格式
根据本章第2.2款和2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或内容不全，应在供应商须知前附表规定的截止时间前凭企业数字证书（CA）登陆登录“政采云平台（http：www.zcygov.cn）”，通过网络在线方式进行提问。
2.2.2投标截止时间：见供应商须知前附表。
2.2.3招标澄清和补遗全部通过网络送达，请供应商在投标截止日前，务必查询政采云平台（http：www.zcygov.cn），供应商自行登录政采云平台（http：www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清，采购人不再另行通知。
2.3 招标文件的修改
[bookmark: _Toc17873][bookmark: _Toc229583203]2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。采购人无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子响应文件。招标文件的修改将在“政采云平台（http：www.zcygov.cn）”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.3.2供应商自行登录政采云平台（http：www.zcygov.cn）收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。供应商应在截止投标时间前随时查看“政采云平台（http：www.zcygov.cn）”中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc6193]3. 响应文件的编制
3.1 响应文件的组成
响应文件应包括下列内容：
（1）资格审查资料
（2）技术部分
（3）商务报价文件
（4）其他文件
3.2 投标报价
3.2.1 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 报价方式
本项目的报价方式见供应商须知前附表。
3.2.3最高投标限价
详见供应商须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
详见第二章供应商须知。
3.5 资格审查资料
按要求提供。
3.6 备选投标方案
采购人不接受备选投标方案。
3.7 响应文件的编制
[bookmark: _Toc229583204][bookmark: _Toc22640]3.7.1响应文件应按第六章 “响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2响应文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc18203]4.投标
[bookmark: _Toc5442][bookmark: _Toc229583205]4.1 响应文件的递交
4.1.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前将电子响应文件上传到政采云平台（http：www.zcygov.cn），未按规定在投标截止时间前上传响应文件的，视为撤回其响应文件。
4.1.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.3网上提交电子响应文件的地点：供应商登录 政采云平台（http：www.zcygov.cn），供应商根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部响应文件，网上递交的电子响应文件须对文件进行加密。响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。投标截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。
注：建议供应商上传完成后，将已上传的电子响应文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。
4.2响应文件的修改与撤回
4.2.1在供应商须知前附表项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上上传的响应文件，无须书面形式通知采购人。
4.2.2供应商撤回响应文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按规定进行编制和上传。
[bookmark: _Toc25098]5.开   标
[bookmark: _Toc229583206][bookmark: _Toc13871]5.1 开标时间和地点
5.1.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
5.2 开标程序
（1）密封情况检查：由电子开标系统自动识别密封情况。
（2）开标顺序：按照电子招标投标交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。
[bookmark: _Toc26345]6.评   标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与供应商有利害关系的人不得进入本工程的评标委员会。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则，任何单位或个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc27883][bookmark: _Toc12596][bookmark: _Toc229583207]7.合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 中标通知
7.2.1代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认。采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中选供应商顺序确定中选供应商；
7.2.2中标人确定后2个工作日内，中标结果由代理机构在发布招标公告的媒介上公告， 公告期限为1个工作日，在公告中标结果的同时，代理机构或采购人向中标人发出中标通知书；
7.2.3中标通知书是合同的一个组成部分。
7.2.4中标公示期间及中标通知书发出后，若第一中标候选人或中标人未发生人力不可抗拒的因素而无故放弃中标项目的，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的，由相关部门追究相应责任并进行处罚。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以选择重新招标。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订委托协议书
7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的响应文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc31182][bookmark: _Toc23837]8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）评标委员会界定为不合格投标或否决投标后，因有效供应商不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
8.2 不再招标
重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc21244][bookmark: _Toc184635079]9.纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 异议与投诉
9.5.1 异议 
9.5.1.1 潜在供应商或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出。采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 
9.5.1.2 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。 
9.5.1.3 供应商或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。    
9.5.2 投诉 
9.5.2.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指供应商以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。 
9.5.2.2 就本章 9.5.1 条规定事项投诉的，应当先向采购人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 
9.5.2.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： 
  （一）投诉人的名称、地址及有效联系方式； 
  （二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式； 
  （三）投诉事项的基本事实； 
  （四）相关请求及主张； 
  （五）有效线索和相关证明材料。 
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人签字并加盖单位公章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。 
9.5.2.4 投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。 
9.5.2.5 投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。 
9.5.2.6 有下列情形之一的投诉，不予受理； 
  （一）投诉人不是该招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系； 
  （二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
  （三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投
诉书未经法定代表人签字并加盖公章的； 
  （四）超过投诉时效的； 
  （五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据； 
  （六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。 
9.5.2.7 未尽事宜，按国家现行有关法律法规、七部委 11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
[bookmark: _Toc184635080][bookmark: _Toc29227][bookmark: _Toc1723][bookmark: _Toc236170341]10.需要补充的其他内容
详见供应商须知前附表。
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	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按得分由高到低顺序推荐中标候选人

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照等证明文件
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2022年至2024年度其中任意一年的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、损益表（利润表））或经第三方机构审计的审计报告【包括但不限于：资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表】。
 注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表（或损益表）；企业成立不满一年的，提供成立至今的财务报表或根据自身实际情况据实提供；新成立公司提供投标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺。

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供缴税所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。
2.提供缴费所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。

	
	
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

	
	
	信用记录
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、严重失信主体名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构在评审前将通过上述网站查询供应商信用记录，若供应商存在查证的以上相关记录，其投标无效）。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件

	（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）投标（提供承诺函）。

	
	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标（提供承诺函）。

	
	
	本项目的特定资格要求
	1、供应商须具备市政公用工程监理丙级以上（含丙级）资质，并在人员试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。
2、项目总监理工程师须为国家注册监理工程师（市政工程专业），须为投标人本单位职工并提供社保证明材料扫描件。

	2.1.2

	符合性
评审
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的规定

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2款规定

	
	
	采购内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的要求和条件

	2.1.3
	详细评审

	1.投标报价评审
（满分15分）

	（1）投标报价优惠比率评分（15分）
满足招标文件要求且最后报价最低（指优惠下浮率最高）的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15；分数不为整数时保留2位小数。（公式中的投标报价和评标基准价为“1-优惠比率”）
注：对符合条件的小型和微型供应商，在价格评分时给予投标报价10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分【即：参与价格评审的投标报价=投标报价×（1-10%）】
政府采购政策：
1.供应商为小、小微企业应考虑的优先条件和价格折扣：
对服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的供应商所报价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审（须提供服务企业的《中小企业声明函》，否则不予认可）。
2.供应商为监狱企业视同小型或微型企业：
对监狱企业提供服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（供应商为监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可）。
3.供应商为残疾人福利性单位视同小型或微型企业：
对残疾人福利性单位提供服务部分的最终价格给予10%的扣除，用扣除后的最终价格参与评审（提供《残疾人福利性单位声明函》或相关证明材料，否则不予认可）。

	监理大纲
（满分72分）

	工程特点及监理工作重点、难点分析（5分）
	工程特点及监理工作重点、难点分析全面且针对工程实际，可给满分；基本满足工程需要但缺乏针对性的可在评分中酌情扣分。

	
	项目监理组织措施
（15分）
	(1)项目监理组织措施的相适及合理性程度，满分为8分；
(2)人员的专业配套、年龄结构、技术职称等的合理性程度，满分为4分；
(3)项目机构岗位职责、分工明确程度，满分为3分。
项目监理组织措施、人员配置、岗位职责分工等内容满足工程需要，阐述明确且针对工程实际，可给满分；基本满足工程需要但缺乏针对性的可在评分中酌情扣分。

	
	项目目标控制的监理措施（30分）
	(1) 质量控制监理措施，满分为10分；
(2) 进度控制监理措施，满分为5分；
(3)造价控制监理措施，满分为5分；
(4)安全生产、环境保护和文明施工监理措施，满分为5分。
(5)合同与信息管理的监理措施，满分为2分。
(6)组织协调的监理措施，满分为1分。
(7)针对项目合理化建议，满分为2分。
上述各项内容的监理措施科学合理，具有先进性，措施得当、阐述明确且针对工程实际，可给满分；基本满足要求但考虑不够周全可在评分中酌情扣分。

	
	监理人员资历审查
（20分）
	监理人员资历审查，满分为20分：
(1) 总监理工程师能力、经验和业绩综合评审，满分为12分；
对总监理工程师年龄、能力、经验满足工程需要，业绩较好的，及其他方面相对较好的得满分；基本满足工程需要、经验、业绩一般的酌情扣分。
(2)专业监理工程师能力和经验综合评审，满分8分;
根据投标文件所体现的专业监理工程师能力和经验酌情加分。

	
	监理辅助设施及设备
（2分）
	监理辅助设施及设备，满分为2分：
监理辅助设施及设备配置科学、合理，具有先进性，针对性强的得满分。基本满足要求但考虑不够周全缺乏针对性的可在评分中酌情扣分。

	监理资信
（满分13分）

	企业业绩
（8分）
	承担过类似业绩的，每有一项得1分，最高得8分。
类似业绩指2019年至今承担的市政管理维护监理服务或市政工程建设项目监理服务（市政设施维护项目类监理业绩至少≥一项，否则此项最多只得7分），业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证书。 

	
	信誉及服务质量（5分）
	近五年来企业信誉及服务质量
企业信誉及建设各方的评价均以监理业务手册评价为准。业绩、企业信誉及建设各方的评价好的得满分；业绩、企业信誉及建设各方的评价一般的酌情扣分。



[bookmark: _Toc25137][bookmark: _Toc16634]1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术服务方案得分高的优先；如果技术服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc3661][bookmark: _Toc14401]2. 评审标准
[bookmark: _bookmark89]2.1初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _bookmark90]2.2分值构成与评分
2.2.1 分值构成
（1）投标报价部分：见评标办法前附表；
（2）商务技术部分：见评标办法前附表；
2.2.2 投标报价
见评标办法前附表。
2.2.3评分标准
（1）投标报价部分：见评标办法前附表；
（2）商务技术部分：见评标办法前附表；
[bookmark: _bookmark91][bookmark: _Toc7086][bookmark: _Toc8775]3.评标程序
[bookmark: _bookmark92]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）响应文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _bookmark93]3.2 详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第 3.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分F1；
（2）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2；
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并打分，计算各评标委员会成员打分算术平均值为供应商的最后得分（保留小数点后两位），综合得分最高的供应商推荐为第一成交（中标）候选人，综合得分次高的供应商推荐为第二成交（中标）候选人，依此类推，若出现综合得分相同的，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3.2.3供应商得分=投标报价部分得分+技术部分得分。
3.2.4评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _bookmark94]3.3  响应文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _bookmark95]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。
[bookmark: _Toc33053916][bookmark: _Toc34129506][bookmark: _Toc7016]

[bookmark: _Toc20443][bookmark: _Toc2372537][bookmark: _Toc19775]第四章 合同条款及格式
（注：具体事项以中标人与采购人最终协商确定的为准）










[bookmark: _Toc10773]政府采购合同


（电子交易项目适用）







	项 目 名 称：
	

	
	

	合 同 编 号：
	                      （系统编号 ）

	
	

	
	（ 自编号，如有）

	甲       方：
	                       

	
	

	乙       方：
	                       






甲方（采购人单位公章）名称：
地址： 
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
账号：

乙方（供应商单位公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
账号：



[bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc247527635]

[bookmark: _Toc288638152][bookmark: _Toc33053917][bookmark: _Toc514711344][bookmark: _Toc34129507][bookmark: _Toc33036515][bookmark: _Toc514710093]

[bookmark: _Toc21520][bookmark: _Toc11069850]第一部分  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc531614167][bookmark: _Toc531614244][bookmark: _Toc531614486]一、工程概况
1. 工程名称：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务；
2. 工程地点：       玉溪市红塔区    ；
3. 工程规模：                        ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：项目总投资每年约1500万元，三年总投资约4500万元（含维护施工、监理和造价咨询服务费等费用），最终以经签认的实际发生工程量进行结算。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc531614487][bookmark: _Toc531614168][bookmark: _Toc531614245]三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
[bookmark: _Toc531614246][bookmark: _Toc531614169][bookmark: _Toc531614488]四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
[bookmark: _Toc531614489][bookmark: _Toc531614247][bookmark: _Toc531614170]五、签约酬金
签约暂估酬金为（大写）：                           （¥        ）。
注：工程监理服务费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算，以工程结算审核定案价为计费基数×（1-中标下浮率）×专业调整系数为1.0×工程复杂程度调整系数为较复杂（Ⅱ级）1.0×高程调整系数为1.0。
包括：
1. 监理酬金：                                 。
2. 相关服务酬金：                            。
其中：
（1）勘察阶段服务酬金：                           。
（2）设计阶段服务酬金：                           。
（3）保修阶段服务酬金：                           。
（4）其他相关服务酬金：                           。
[bookmark: _Toc531614490][bookmark: _Toc531614171][bookmark: _Toc531614248]六、期限
1. 监理期限：
自       年   月   日始，至       年   月   日止。
2. 相关服务期限：
（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。
（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。
（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。
[bookmark: _Toc531614491][bookmark: _Toc531614172][bookmark: _Toc531614249]七、双方承诺
[bookmark: _Toc531588781]1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
[bookmark: _Toc531588782]2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
[bookmark: _Toc531614173][bookmark: _Toc531614492][bookmark: _Toc531614250]八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）                  监理人：   （盖章）    
住所：                               住所：                       
邮政编码：                           邮政编码：                  
法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）          
开户银行：                           开户银行：                  
账号：                               账号：                         
电话：                               电话：                       
传真：                               传真：                       
电子邮箱：                           电子邮箱：                 

[bookmark: _Toc11069851][bookmark: _Toc5463]第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
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1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    无     。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：   按照协议书中第三条      。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目进行全过程监理服务 。
2.1.2 监理工作内容还包括：根据通用条款2.1.2条
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括： 法律法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；国家批准的工程项目建设文件，包括建设计划、规划、设计文件等；委托人与施工总承包人签订的施工合同、供货合同，以及施工总承包单位与分包单位签订的分包合同等。
2.2.2 相关服务依据包括：  《建设工程监理规范》GBT50319-2013 。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：如乙方出于某种原因，必须更换总监或各专业副总监，在更换前必须获得业主同意，替代人员的业绩与水平应与原人员相当。 。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc531588785]在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                               。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按发包人具体要求（报送文字材料时必须同时报送一份电子文件） 。
 2.7 使用委托人的财产
     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   无      。
监理人应在本合同终止后 无 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    无 。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                。
3.6 答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为： 人民币  ，比例为： 100% ，汇率为：  无   。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：待工程审核结算定案后，根据财政资金拨付情况支付。 
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：                               。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第    （2）    种方式：
（1）提请  玉溪  仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 红塔区 人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为       %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：                         。
监理人申明的保密事项和期限：                         。
第三方申明的保密事项和期限：                         。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                                                  。
9. 补充条款
委托人若发现咨询人存在弄虚作假的行为，或委托人安排的工作不按时完成的，委托人有权单方面解除合同。     


附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：                                                。
A-2 设计阶段：                                                。
A-3 保修阶段：                                                。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                     。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc531588786]
B-2  委托人提供的房屋
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 办公用房
	无
	
	

	2. 生活用房
	无
	
	

	3. 试验用房
	无
	
	

	4. 样品用房
	无
	
	

	
	
	
	

	用餐及其他生活条件
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B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程立项文件
	
	
	

	2. 工程勘察文件
	
	
	

	3. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	
	
	

	5. 施工许可文件
	
	
	

	6. 其他文件
	
	
	

	
	
	
	



B-4 委托人提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	
	
	

	2. 办公设备
	
	
	

	3. 交通工具
	
	
	

	4. 检测和试验设备
	
	
	

	
	
	
	


































[bookmark: _Toc28084]第五章  委托人要求
[bookmark: _Toc31380][bookmark: _Toc514711346][bookmark: _Toc33036516][bookmark: _Toc34129508][bookmark: _Toc33053918][bookmark: _Toc514710095][bookmark: _Toc288638154]一、项目基本情况
1.项目编号：RRZB-2025-042
2.项目名称：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务标段2（二次）
3.采购方式：公开招标、资格后审
4.采购预算总金额：项目总投资每年约1500万元，三年总投资约4500万元（含维护施工、监理和造价咨询服务费等费用），最终以经签认的实际发生工程量进行结算。
5.采购内容：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目进行全过程监理服务，具体内容如下：
（1）项目范围内市政道路上机动车行道、非机动车道、人行道、阶沿石、流水石、人行道隔离设施、窨井基座、窨井盖、雨水篦子、沟盖板、护栏、挡墙、市政道路附属设施的维修维护和巡查工作；
（2）修复因市政道路造成破损的道路交通标线、交通感应线、交通隔离栏等交通设施；
（3）项目范围内城市排水系统，雨水箱涵、雨水管道、污水管道、雨污合流管道、篦子沟、沟渠、排水河道及其附属设施的清疏和维修维护工作；
（4）项目范围内城市桥梁、桥涵及其附属设施的日常巡查和维修维护工作（不含桥梁检测）；
（5）项目范围内，汛期期间的城市防汛巡查和应急抢险工作及市政突发事件的应急抢险工作；
（6）承担项目范围内，市、区相关部门安排的相关工作；
（7）配合对需要维修的市政设施，进行相关费用测算。配合对事故损坏的市政设施进行追偿修复；配合对被盗、故意破坏市政设施的行为进行报警。
6.服务期限：三年，合同一年一签。根据考核办法，每月考核一次，一年期满经考核合格后，按《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。如中标人考核不合格，采购人有权不再续签下一年度合同，并重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc8810267][bookmark: _Toc27478][bookmark: _Toc530489355][bookmark: _Toc288638156][bookmark: _Toc514711348][bookmark: _Toc514710097]7.质量要求：质量要求：符合《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）相关规定，满足业主提出的要求。
二、详细服务范围
本次服务范围包括红塔区和高新区（南片区和九龙片区）。在本轮服务管理维护周期内，市、区新增移交市政道路和市政设施，以移交书签订时间为节点，纳入本次服务范围。
（1） 红塔区市政道路 168条（段）
太极路（珊瑚路—玉江大道—北城街道交界处）；白龙路（太极路—红九路—玉江大道）；白龙路延长线（玉江大道—新儿童医院（规划科教四路）、白龙路延长线—白龙河）；西河路（九龙路—汇溪路）；汇溪路（玉带路—大营街）；杯湖路（大营街牌坊—明珠路）；河滨路（红龙路—玉江大道—玉湖路）；哨坡路（现已更换明珠路）（高仓东风南路—哨坡殡仪馆）；九龙路（太极路—九龙立交东—九龙立交西）；玉带路（珊瑚路—昆玉高速路、云溪宾馆—昆玉高速路、红塔集团—玉龙花园汇入玉带河）；西菱巷（玉带路—红塔大道）；明珠路（红塔大道—珊瑚路）；诸葛东路（红塔大道—朱瑾路）；诸葛西路（红塔大道—朱瑾路）；朱槿路（明珠路—珊瑚路）；菜园街（明珠路—凤凰路）；花园路（凤凰路--红塔大道）；东风路（红塔大道—铭德尚居）（红塔大道--凤凰路、凤凰路--玉兴路、玉兴路--铭德尚居、铭德上居--东风北路入江川匝道处）；群艺巷（紫艺路--东风中路）；东风中路东匝道（红塔大道--东风中路）；东风中路西匝道（红塔大道--东风中路）；广场1号路（东风中路--气象路）；澧江路（红塔大道--青少年宫西门）；中卫路（彩虹路--太极路）；彩虹路（珊瑚路--高速路、高速路--西河路）；玉兴路（环山路--珊瑚路、珊瑚路--中卫西路）；七星街（南北大街--珊瑚路、珊瑚路--煦竹园门口）；中卫西路（玉兴路--彩虹路）；中卫东路（玉兴路--玉带路）；虹桥路（彩虹路--汇溪路老路）；福寿街（凤凰路--聂耳路）；玉湖路（东风北路--珊瑚路）；抚仙路（红塔大道--凤凰路）；南北大街（明珠路--玉兴路、玉兴路--玉湖路、玉湖路--龙马路）；人民路（南北大街--珊瑚路、南北大街--棋阳路）；聂耳路(珊瑚路--环山路); 聂耳东路(环山路--凤凰路)；棋阳路（红塔大道—环湖路）（红塔大道--凤凰路、凤凰路--聂耳路、聂耳路--龙马路、龙马路--玉湖路、玉湖路--环湖路、环湖路与棋阳路叉口西南角--玉龙花园向南汇入州大河）；南门街（人民路--织带厂、织带厂--聂耳公园）；北门街（市医院--新兴路）；紫艺路（凤凰路--玉兴路）；新兴路（棋阳路--南北大街）；迎春街（玉兴路--龙马路、聂耳路--玉兴路、迎春街与龙马路交叉口）；北苑路（玉湖路--许家湾路）；北苑南路（南北大街--棋阳路、北苑南路与棋阳路交叉口）；安居路（现更换为紫苑路）（龙马路--紫苑小区）；九曲巷（许家湾路--北门街）；许家湾路（南北大街--东风北路）；龙马路（太极路--东风北路、东风北路--环山路、东风北路--太极路）；康井路（玉兴路--龙马路、龙马路--玉湖路、特殊教育学校入口--大叶之家）；环湖路（玉湖路--玉江大道、棋阳路--右所美食城北门）；红塔大道（老火车站--古窑路口、古窑路--茗烟阁、茗烟阁--凤凰路、凤凰路--东风大沟（师院东门）、东风大沟（师院东门）--西菱巷口、西菱巷口--秀山路延长线二期）；山水路（右所美食城--东风北路、东风北路--环山路）；环山路（大坝路--环山路高速路桥洞南侧、环山路高速路桥洞南侧--山水路、山水路--玉兴路、玉兴路--凤凰路、凤凰路--红塔山路口）；珊瑚路（红塔大道--玉带路、玉带路--龙马路、龙马路--玉湖路、朱槿路--红塔大道、玉兴路--龙马路、紫艺小区--珊瑚路）；军分区便道（东风北路--环山路）；凤凰路（玉江高速果木林场立交桥--珊瑚路、碧香亭--凤凰路   （加油站）、龙马公寓--云溪宾馆）；防爆队伍米巷（玉兴路--龙马路）；中卫黑沟路（中卫东路--中卫路）；玉河路（康溪路--红龙路）；康玉路（玉江大道--康井路、康井路--康溪路）；泰安路（玉江大道--康井路、康井路--康溪路）；瑞康路（玉河路--康玉路）；清溪巷（玉河路--康庄路）；兰溪路（玉河路--康井路、康井路--康溪路、新康路--康庄路与兰溪路交叉口）；玉水巷（清溪巷--瑞康路）；新康路（玉河路--泰安路）；康庄路（兰溪路--康玉路）；康溪路（玉湖路--玉江大道）；气象路（棋阳路--东风中路、东风中路--澧江路）；秀山路延长线二期（高速路--秀山路一期、秀山路一期--红塔大道）；YTC（2009）36号地块储备土地前期开发整理工程（太极路--公租房第一个十字路口）；东纵一路（科创大道--区司法局挡墙）；东横二路（东纵一路--红龙路）；"玉溪市李棋街道王家庄片区土地一级开发整理一号道路（创文路）（规划六路--科创大道、科创大道--武警支队东南围墙）；玉溪市李棋街道王家庄片区土地一级开发整理三号道路（规划二号路止点--七块公墓土路）；玉溪市李棋街道王家庄片区土地一级开发整理四号道路（规划一号路止点--二号路、三号路交接点）；新西河路（汇溪路--杯湖路）；玉山一路（银杏大道）（明珠南路延长线--田房村）；玉山二路（香樟路）（抚仙南路--玉山一路）；五脑山道路（环山路--凤凰路）；柴家山道路（南祥路--大红坡水库）；红云路（红园路--高档墙）；南箐路（红园路--创业路、创业路--南箐路、南箐路--新黄路）；红园路（新黄路--南箐路）； 创业路（新黄路--南箐路）；云锦路（新黄路--山坡脚）；B地块排水专管（高档墙--南箐路）；抚仙路南延长线（腾宵路--东风南路）；红龙路（东风立交桥--红龙桥、红龙桥--大营村口）；大坝路（红龙路--东风水库管理门卫处）；新黄路（西河路--黄草坝路口）；西横十三路（珊瑚路--太极路）；七星街一巷（七星街--窑头农贸市场）；七星街二巷（七星街--窑头农贸市场）；上村街（福寿街--东风路）；迎东巷（迎春街--东风路）；文化路（凤凰路--玉溪一小门口）；花园村路（花园路--东风路）；玉龙路（冯井中心路--秀山路）；西横十一路（白龙路--康溪路）；西横十路（白龙路--康溪路）；西横九路（现状红旗河--康溪路）；西横八路（现状红旗河--康溪路）；西横七路（现状红旗河--康溪路）；中央大道（西横十路--西横七路）；新城大道（汇溪路--冯井中心路、杯湖路--中心路延长线、杯湖路--中心路延长线）；安居路（2#路段）（新城大道--KO+261）；安居路（3#路段）（安居路（2#路段止点即KO+261)--乐业路）；乐业路（新城大道（KO+835）--安居路）；规划5号路（乐业路（KO+217.8）--冯井中心路）；秀山路延长线6号路（新城大道--南通沟）；民安路7号路（规划5号路--新城大道）；临时保通8号路（民安路（KO+293米）--保障房溪苑铁围栏处）；横一路（站前路B段--中心路延长线、站前路B段--中心路延长线）；横二路（高铁站--新城大道）；横三路（高铁站--新城大道）；横四路（新西河路--纵一路、新西河路--纵一路）；站前路B段（横四路--横一路、跨中心沟（K0+752.756））；规划20m支路（新西河路--站前路B段、新西河路--站前路B段）；红汇路B段（老火车站--西菱巷口）；秀山路延长线（秀山路--新城大道）；玉江大道（红塔区辖区段）（太极路--东风立交段、东风立交--治超站（红塔区界碑处）	）；科创大道（老尖山--玉江大道）；规划馆3号路（3#海绵项目）（玉江大道--红龙路）；规划馆5号路（5#海绵项目）（玉河路--玉河小学侧门）；泰安路东延伸段道路新建工程（玉江大道--红龙路）；红九路（白龙路--康溪路、康溪路--玉江大道、白龙路--玉江大道）；老康井路（康玉路--红九路）；西横五路（白龙路--新康井路、白龙路--新康井路）；科教片区7号路（横一路--科创大道）；科教片区8号路（科创大道--红龙路）；科教片区横一路（科创大道--红龙路）；科教片区纵一路（科创大道东--科创大道北）；中石油玉溪油库连接线道路（主道及辅道）（研和省道S102线以东（玉溪红塔新型建材有限公司旁）--中石油油库北）；研和工业园区中小企业创业园配套道路（102省道辅道）（麦子地村--老殡仪馆门口）；玉溪研和工业园区中小企业创业园配套道路（变电站联络线）（辅道（蓝屋自动门公司）--哨坡变电站及玉交物流公司）；玉溪研和工业园区中小企业创业园配套道路（哨坡2路）（辅道（殡仪馆旁）--3号路）；研和工业园区中小企业创业园配套道路（哨坡3路）(S102线（麦子地村）--2号路)；玉溪研和工业园区玉钢大道（研和南货运站门口--玉钢公司门口）；玉溪研和工业园区(YTC(2010)11)号土地整理主干道道路（玉通路（云南昆钢制管有限公司旁）--云南昆钢制管有限公司南侧旁）；玉溪研和工业园区公租房配套道路（新西河路）（已建成新西河路--3号路）；玉溪研和工业园区公租房配套道路（1号路）（新西河路--4号路）；玉溪研和工业园区公租房配套道路（2号路）（新西河路--4号路）；南城丽景及汇海佳苑配套道路（1号路）（研兴街--1号路与2号路交叉口）；南城丽景及汇海佳苑配套道路（2号路）（1号路与2号路交叉口--2号路与3号路交叉口）；南城丽景及汇海佳苑配套道路（3号路）（研兴街--3号路与5号路交叉口）；南城丽景及汇海佳苑配套道路（4号路）（3号路与4号路交叉口--4号路与昆洛路交叉口）；南城丽景及汇海佳苑配套道路（5号路）（3号路与5号路交叉口	--5号路与昆洛路交叉口）；研和工业园区数控产业园（一期）配套道路（1号路）南北走向（4号路--易峨高公路处）；研和工业园区数控产业园（一期）配套道路（2号路）东西走向（1号路--3号路处）；研和工业园区数控产业园（一期）配套道路（3号路）南北走向（4号路--易峨高公路处）；研和工业园区数控产业园（一期）配套道路（4号路）东西走向（1号路--5号路交叉延长线）；研和工业园区数控产业园（一期）配套道路（5号路）南北走向(4号路--易峨高公路处)；创景路(科创大道--创华西路)；创华东路（创华西路--科龙路）；科兴路（红龙路--创华西路）；创华西路（科龙路--创文路）；规划六路（创华东路--创文路）；科康南路（创文路--科康北路）；创武路（创文路--科龙路）；科康北路（创华西路--创武路）；科龙路（红龙路--白龙潭公园停车场）；科教十二路（红龙路--创华西路）；抚仙北路（原抚仙路延长线）（抚仙路与凤凰路交叉口--聂耳路）；博爱路（原规划纵一路）（凤凰路--聂耳路）；友谊路（原规划横一路）（紫艺路--环山路）；王家庄片区土地一级开发整理二号道路（科创大道--王家庄三号路）；临岸三千城便道（玉江大道--棋阳路）。
（二）高新区市政道路（46条）
明珠南路（红塔大道--秀山路、秀山路--葫田路、葫田路--腾霄路）；常井巷（桂山路--秀山路）；文化路（红塔大道--葫田路、葫田路--星云路、星云路--南祥路）；东风南路（星云路--腾霄路、红塔大道--星云路、东风南路支路东侧、东风南路支路西侧）；抚仙路（红塔大道--星云路、星云路--腾宵路）；春晖路（南详路--创新路、创新路--腾霄路）；桂山路（明珠路--秀山路、秀山路--宁州路）；宁州路（秀山路--抚仙路）；澧江路(抚仙路--天能山水小区、红塔大道--抚仙路、桂山路--Y路口)；秀山路（昆玉高速--烟厂Y路口）；龙泉路（文化路--东风南路、东风南路--抚仙路）；星云路（明珠路--文化路、文化路--东风南路、东风南路--抚仙路）；龙潭路（明珠路--抚仙路、抚仙路--公租房二期）；腾龙路（金水河--公租房大门、公租房大门--南祥路、南祥路--创新路）；南祥路（明珠路--东风南路、东风南路--抚仙路、抚仙路--春晖路、春晖路--腾龙路）；创新路（明珠路--腾龙路、腾龙路--高新小学）；兴科路（明珠路--东风南路、东风南路--抚仙路、抚仙路--腾霄路）；腾霄路（明珠路--玉加宝门口）；锦屏路（星云路--宁州路）；锦龙巷（龙泉路--锦屏路）；葫田路（明珠路--文化路）；瑞祥路（瑞峰路南--瑞峰路北）；瑞峰路（红塔大道--秀山路）；垃圾中转站旁游道（抚仙路--金水河）；环山路（秀山路--红塔山庄门前）；创研路（创智环路北线--创新路）；明营商贸城（富新街、吉新街、财新街、利新街）；明珠路城郊结合部（明珠路--昆玉高速桥洞）；金水河道路（红塔山庄门口--玉加宝门口）；创智环路北线（腾龙路--铂尔曼酒店）；九龙路（昆玉高速--九龙池、昆玉高速立交--西河北路、西河北路--春祥路）；春华路（一经路）（龙池路（不是九龙路）--龙棋路）；春明路（二经路）（龙池路（不是九龙路）--龙棋路）；春明路（二经路）（八纬路--九纬路）；春详路（三经路）（龙池路--龙腾路、龙腾路--高桥路、龙池路--九龙路、春详路支线）；春和路（四经路）（九龙路--龙池路）；西河北路 （五经路）（中所小学--龙池路、龙池路--龙腾路、中所小学--九龙路）；龙海路（二纬路）（春祥路（不是九龙路--春和路）；龙翔路（三纬路）（春和路--六经路）；龙安路（四纬路）（春和路--西河北路）；龙池路（五纬路）（春祥路--春和路、春和路--西河北路、西河北路--六经路、春祥路--九龙池公园）；龙腾路（六纬路）(春华路--春祥路、春祥路--六经路)；龙棋路（七纬路）（春华路--春明路、春明路--春祥路）；何王屯路（龙和路）（西河北路--六经路）；看守所道路（龙棋路--看守所门口）；八纬路（春明路--春祥路）；九纬路（春景路）（春明路--春祥路）。
（三）箱涵
[bookmark: _Hlk201828970]凤凰路（碧香亭--凤凰路，龙马公寓--云溪宾馆）；红塔大道（凤凰路--东风大沟，东风大沟（师院东门）--西菱巷口--秀山路延长线二期）；珊瑚路（朱槿路--红塔大道、玉兴路--龙马路）；朱槿路（明珠路--珊瑚路）；龙马路（东风北路--太极路）；南北大街（玉湖路--龙马路）；玉带路（云溪宾馆—玉龙花园昆玉高速桥下）。
（四）河道
玉带河（红塔集团--云溪宾馆）；沙沟河（环湖路与棋阳路叉口西南角--玉龙花园向南汇入州大河）；老黑沟（紫艺小区--珊瑚路）。
（五）项目范围桥梁、桥涵
1、桥梁
（1）汇溪路一号桥（汇溪路中心血站附近）--梁式桥；
（2）汇溪路二号桥（汇溪路赤马村委会附近，市住建质保范围）；
（3）红龙桥（红龙路与河滨路交叉口处）--梁式桥；
（4）玉溪一中桥（太极路与白龙路交叉口处）--梁式桥；
（5）红塔大道延长线大桥（玉溪师院东门南侧）--梁式桥；
（6）九龙立交桥（九龙路与昆玉高速交叉口）--梁式桥；
（7）普惠桥1号桥（彩虹路跨玉溪大河桥）--梁式桥；
（8）普惠桥2号桥（彩虹路跨新西河桥）--梁式桥；
（9）新西河路中心沟桥（新西河路与规划20米支线处，高铁站扩建改造）—梁式桥；
（10）新西河路玉溪大河桥（汇西路与新西河路交叉口，市住建局未移交）；
（11）玉龙桥（康溪路与玉湖路、珊瑚路交叉路口处）--钢混叠合梁悬索桥；
（12）东灵大桥（玉江大道原瑞彪山庄附近）--梁式桥；
（13）冯家冲桥（东风北路与玉江大道交叉处）--梁式桥；
（14）东风大沟桥（玉江大道与环山路交叉处）--梁式桥；
（15）州大桥（玉江大道与玉河路交叉处）--梁式桥；
（16）红旗河桥（玉江大道与红旗河交叉处）--梁式桥；
（17）团结桥（白龙路与红旗河、白龙河交汇处）—粱式桥
（18）金水河桥（明珠南路与玉山一路交叉口）—粱式桥；
（19）玉江大道一号桥（玉江大道与江川交界处）—粱式桥；
（20）玉江大道二号桥（玉江大道与老玉江路交汇处）—粱式桥；
（21）果木林场桥（玉溪市看守所旁）—粱式桥；
（22）红九桥（红九路与玉江大道交汇处）—粱式桥。
2、过水箱涵
（1）红九路过水箱涵--双孔结构--红九路盛世铭居旁--过水箱涵；
（2）西横五路过水箱涵--双孔结构--西横五路靠西边道路尽头--过水箱涵；
（3）西横七路过水箱涵--双孔结构--西横七路路与白龙路交叉口--过水箱涵；
（4）西横十路过水箱涵--双孔结构--西横十路与白龙路交叉口--过水箱涵；
（5）西横十一路过水箱涵--单孔结构--西横十一路与白龙路交叉口--过水箱涵；
（6）横一路过水箱涵--双孔结构--横一路黄官幼儿园附近--过水箱涵；
（7）新城大道过水箱涵--交叉结构--新城大道与横三路交叉口--过水箱涵；
（8）环山路过水箱涵--单孔结构--环山路与五脑山路交叉口--过水箱涵；
（9）环山路过水箱涵--单孔结构--山水路与环山路交叉路口--过水箱涵；
（10）环山路过水箱涵--单孔结构--环山路与中国银行门口--过水箱涵；
（11）研和3号路过水箱涵--单孔结构--3号路26号灯杆处--过水箱涵；
（12）研和新西河路过水箱涵--单孔结构--新西河路18号灯杆旁--过水箱涵；
（13）玉山城2号路过水箱涵--单孔结构--玉山城2号路与龙泽园小区附近--过水箱涵；
（14）民安路过水箱涵--三孔结构--七号路与八号路交叉口--过水箱涵；
（15）玉江大道过水箱涵--单孔结构--玉江大道与康溪路交叉口--过水箱涵；
（16）红塔大道过水箱涵--单孔结构--红塔大道与古窑路交叉口--过水箱涵；
（17）红龙路过水箱涵--单孔结构--红龙路田和山水对面216灯杆旁--过水箱涵；
（18）新城大道中心沟1号桥涵--四孔结构--新城大道中心沟1号桥涵与秀山路延长线交叉路口--过水箱涵；
（19）新城大道中心沟2号桥涵--双孔结构--新城大道中心沟2号桥涵与佳源乐居小区附近--过水箱涵；
（20）高铁新城站前路B段--四孔结构--站前路B段与横一路交叉口--过水箱涵。
三、适用规范标准
1. 《建设工程监理规范》（GB50319-2013）
2. 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）
3. 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号）
4. 《实施工程建设强制性标准监督规定》（中华人民共和国建设部令第81号）
5. 《建设工程监理范围和规模标准规定》
6. 《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）
其他国家及行业相关标准、规范。
[bookmark: _Toc11069857]四、成果文件要求
1.成果文件的组成
（1）监理工程基础文件资料；（2）监理管理文件资料；（3）进度控制文件资料；（4）质量控制文件资料；（5）安全生产管理的监理文件资料；（6）造价控制文件资料；（7）合同管理文件资料；（8）竣工验收文件资料；（9）组卷、归档、编目、移交。
2.成果文件的深度：达到《建设工程监理规范》（GB50319-2013）的规定深度。
3.成果文件的份数要求：一式肆份
4.成果文件的载体要求
（1）纸质版的要求：一式肆份
（2）电子版的要求：一份
（3）其他要求。
[bookmark: _Toc11069858]五、监理人需要自备的工作条件
1.监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等
2.监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等
3.监理人自备的交通工具：如出行车辆等
4.监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等
5.监理人自备的安全设施：如安全帽，安全鞋、手电筒等
6.监理人自备的试验检测仪器、设备、工具
7.监理人自备的试验用房、样品用房等
[bookmark: _Toc11069859]六、对监理人员配备及其素质的基本要求
1.总监理工程师：投标人应设总监理工程师1人，须持有住建部颁发的注册监理工程师证书，并具有类似项目总监业绩。
2.监理工程师（或监理员）：
（1）驻地工程师（或监理员）2人，要求具有注册监理工程师证书或监理员资格证。
（2）人员配备：拟投入人员的配备应保证施工阶段各专业均有足够的数量，且人员年龄结构合理，工作经验丰富；除非招标人提出，投标人不得撤换投标文件中确定的总监理工程师，驻地工程师与主要监理人员。
（3）监理部应配备熟悉专业人员从事信息管理与合同管理。
（4）常驻现场人员数量的基本要求：在施工期间，总监、驻地工程师应常驻现场，且不允许有即使短期同时离开施工现场的情况。若总监离开施工现场，应明确一名副总监代行其职并全权负责。
（5）招标人考核：在整个施工期间，招标人有权对中标人提供的监理人员进行对位考核，对考核不合格的人员，招标人提出调换，中标人应无条件接受。


七、考核办法
玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目
考核办法（监理单位）
为提高红塔区市政设施管理水平和服务质量，确保市政设施完好、排水系统畅通，不断提升维护单位的责任心和维护水平，全方位、全时段的做好维修维护工作，加强对监理单位的管理，进一步精细化管理城市，创造一个平安、和谐、安全、整洁的城市环境，特制定考核办法。
一、考核主体及对象
考核主体为红塔区综合行政执法局；考核对象为玉溪市红塔区中心城区（含高新区）市政设施管理维护服务中标单位(工程监理咨询服务中标单位）。
考核范围
对玉溪市红塔区中心城区（含高新区）市政设施管理维护服务项目进行全过程施工监理：
对施工单位在管维范围内市政道路上机动车行道、非机动车道、人行道、阶沿石、流水石、人行道隔离设施、窨井基座、窨井盖、雨水篦子、沟盖板、护栏、挡墙、市政道路附属设施的维修维护和巡查工作进行全过程施工监理。
对施工单位修复因市政道路维修维护造成破损的道路交通标线、交通感应线、交通隔离栏等交通设施进行全过程施工监理。
对施工单位在管维范围内城市排水系统，雨水箱涵、雨水管道、污水管道、雨污合流管道、篦子沟、沟渠、排水河道及其附属设施的清疏和维修维护工作进行全过程施工监理。
（四）对施工单位在管维范围内城市桥梁、箱涵及其附属设施的日常巡查和维修维护工作（不含桥梁检测）进行全过程施工监理。
（五）对施工单位在管维范围内汛期期间的城市防汛巡查和应急抢险工作及市政突发事件的应急抢险工作进行全过程施工监理。
（六）对施工单位承担管维范围内，市、区相关部门安排的相关工作进行全过程施工监理。
（七）施工单位配合对需要维修的市政设施，进行相关费用测算工作，配合对事故损坏的市政设施进行追偿修复工作，配合对被盗、故意破坏市政设施的行为进行报警等施工单位工作内容进行全过程施工监理。
三、考核内容扣分标准
（一）监理合同执行情况的考核（27分）
1.根据监理合同有关内容做以下有关规定：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。
（8）检查施工承包人的试验室。
（9）审核施工分包人资质条件。
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果。
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程。
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
以上规定执行不到位的，违反一次扣0.5分，此项分值10分。
2.根据监理合同有关内容做以下有关规定：在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，监理人员的更换，必须征得书面同意。违反一次扣1分，此项分值2分。
3.监理人应按时向建设单位提供监理规划、监理细则、监理月报（每月25日）及现场各种报告资料等，召开监理周例会，并于监理周例会后的二日内下发例会纪要，不及时传发以上资料的发现一次扣0.5分，此项分值3分。
4.不准向施工单位索取钱物，不准向施工单位报销任何消费票据。发现一次扣2分，此项分值4分。
5.不能参与或接受影响监理公正、公平地开展工作的活动、礼品、礼金、宴请；违反此条每次扣0.5分，此项分值3分。
6.不准泄露与本工程有关的技术和商务秘密，违反此条每次扣1分，此项分值3分。
7.不准借推荐、介绍等理由为亲友和个人谋取私利；违反此条每次扣1分，此项分值2分。
监理人员工作纪律、业务素质的考核（20分）
1.监理人员上下班、值班时间应严格遵守或配合红塔区综合行政执法局规定的考勤制度。发现一次扣0.2分，此项分值3分。
2.监理人员应注意维护监理形象，语言与着装文明和谐，遵守项目现场各项规章管理制度。发现一次扣0.2分，此项分值2分。
3.不准相互推诿、扯皮、拖延、无理由拒绝或延误本职工作，对项目现场存在的质量问题和安全隐患不能及时发现或及时发出整改通知单，违反此项规定的，每次扣0.2分，此项分值3分。
4.监理人员应熟悉工程设计及设计变更的相关内容，了解法律法规的相关规定，对现场质量、安全问题处理错误或推诿的，发现一次扣0.2分，此项分值3分。
5.所有现场监理人员都应提供有国家规定的执业资格证书或证明，无法提供的每次扣0.2分，此项分值3分。
6.各项报告和表格填写符合规范要求。监理日志、月报填写内容齐全、真实、清晰、可追溯，审核的资料及填写的表格资料要签字齐全，数据准确。违反的每次扣0.2分，此项分值3分。
    7.监理人员做好施工单位每日工程量现场收方，且有现场收方记录表，并严格按收方记录表审核施工单位工程量签证。出现一次扣0.2分，此项分值3分。
监理工作对施工单位进行市政设施管维工程质量控制的考核（24分）
1.积极审核各专业施工方案，使之符合规范及标准强制性条文的规定，并监督施工单位按批准的方案施工，发现问题应及时解决。出现严重审查错误，及发现未按照批准方案施工而不及时处理的，出现一次扣0.2分，此项分值3分。
2.材料进场验收手续齐全，质量证明资料与实物核验符合设计及规范要求。由于发现不及时或发现未经批准的材料使用监理不采取措施制止措施的，出现一次扣0.2分，此项分值3分。
3.应清楚监理控制程序、工程质量控制标准，掌握工程现场情况及有关数据，满足工程施工中对各项工序、参数的理解和需求。对以上内容认识不清、又不积极改变的，出现一次扣0.2分，此项分值4分。
4.施工中存在质量问题，能够及时发现并进行处理的，及时安排处理并复查，重大质量问题不得隐瞒并私自处理；发现一次扣0.2分，此项分值3分。
5.严格执行质量过程控制措施，在过程控制及工程验收时，要按规定进行实测实量。经验收合格的工程，不得再有质量问题。不符合以上规定的，出现一次扣0.2分，此项分值3分。
6.按职责做好见证取样、监理抽检工作；监理人员在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程跟班旁站监督，抽查发现旁站不到位，出现一次扣0.2分，此项分值3分。
7.监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，根据施工现场的施工状态进行全过程巡视，每天的巡视时间不应少于8小时。监理人员在巡视过程中监理不到位，违反以下几点巡视要求的，发现一次扣0.2分，此项分值5分。检查下列情况但不限于以下情况：
（1）检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况。
（2）关键部位、关键工序的施工是否执行了已获批准的施工组织设计、方案以及工程建设强制性标准。
（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验。
（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求。
（5）正在施工的部位或工序是否存在质量缺陷或质量隐患。对较大质量问题或隐患，监理人员宜采取录相、摄影等手段予以记录。
（6）监理人员在巡视和旁站过程中要善于及时发现问题并对其予以纠正。一旦发现问题，应先口头通知施工单位要求其改正，必要时签发《监理工程师通知单》，并将所发现的问题及处理过程记入监理日记。当发生下列情况之一时，监理人员应口头要求工程暂停施工：
①施工出现了安全隐患；
②工程质量出现的缺陷可能引发工程质量事故；监理人员在口头要求工程暂停后，应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发《暂停施工令》。
（7）凡关键部位或工序均属“停工待检点”。在本点上凡旁站监理人员和施工单位质检人员未在相关过程控制记录上签字放行的，均不得进入下道工序的施工。
施工进度控制工作的考核（10分）
1.及时审核施工进度计划及上报进度统计报表。对承包人上报的年、季、月等计划的审批是否准确，检查和调整是否及时，施工进度未按照要求的，发现一次扣0.2分，此项分值4分。
2.实际与计划不符时，监理应分析原因，提出相应的控制措施；未按照要求的，发现一次扣0.2分，此项分值3分。
3.经常深入工地，了解承包人的工、料、机的投入情况，是否对计划超前或滞后提出分析意见，对进度滞后的工程是否采取了措施；未按照要求的，发现一次扣0.2分，此项分值3分。
（五）施工现场安全文明检查工作的考核（10分）
1.项目监理部应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报红塔区综合行政执法局，违反此条规定的，发现一次扣0.2分，此项分值3分。
2.做好日常安全监护及督促工作，所有人员应自觉遵守并严格执行安全文明管理制度，监理人员对发现下述情况，不按照要求提出整改直至制止的，对监理单位予以扣分，发现一次扣0.2分，此项分值5分。
（1）市政施工标示、标志牌未设置，或设置在不醒目位置，或发生破损未及时修复。
（2）施工现场成品、半成品及原材料未按规定堆放。
（3）施工现场扬尘、撒土、淤泥对周边居民区、公共场所造成环境严重污染的。
（4）发现红塔区综合行政执法局管护范围内损坏的市政设施不及时修复。
（5）施工单位未建立安全生产责任制，未落实安全生产的组织保证体系，安全员缺岗或不到位；施工单位安全管理台帐未及时建立并完善，未对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底，施工单位特种作业人员未持证上岗。
（6）施工现场未设置安全警示标志，临边防护未及时设置，现场吊车及其他施工机具未按要求配备有效的保险、限位等安全设施和装置或超过质检期违规使用的。
（7）施工现场用电设备、发电机、开关未采用保护系统，施工电缆随意拖拉，接头未保护，绝缘层有破损的。
（8）施工人员未统一穿戴反光服、安全帽、防毒面具及其他安全设备的。
3.城区施工作业督促施工单位做好防尘、防噪工作，淤泥、渣土外运时做好防护工作。出现一次扣0.2分,此项分值3分。
4.占道施工时，督促施工单位必须先经过相关交警部门审批后方可施工，施工中做好相关安全警示工作和交通疏导保通工作。出现一次扣0.2分,此项分值2分。
5.进入井、管道内施工的，督促施工单位必须进行安全技术交底和气体检测，检测合格后方可下井、管作业，作业时做好安全防护工作。作业后必须确保施工单位对施工区域清扫及消毒。出现一次扣0.2分,此项分值2分。
6.夜间施工时督促施工单位，是否粘贴夜间施工告示，且做好夜间施工安全警示工作。出现一次扣0.2分,此项分值2分。
（六）其他方面的考核（9分）
1.经常与业主沟通协调，积极配合业主，开展技术交流，积极推进 推荐有助于工程建设的新方法、新技术、新材料。不进行沟通协调每次扣0.1分，此项分值4分。
2.监理过程中出现的其他重大问题应及时向业主汇报，不得隐瞒。不及时汇报的每次扣0.5分，此项分值2分。
3.对施工单位上报的工程资料要认真核对，确保真实可靠，符合要求业主对备案归档的要求。对不负责任的资料验收每次扣0.1分，此项分值3分。
四、考核方式
每个合同周期结束前1个月内进行年度考核，考核以跟踪检查和抽查相结合、不定时检查与平时检查相结合。考核分值每年总分按100分计算，每年考核的次数不计，最终以每次考核的分值相加后除以考核次数的分值做为年终得分，每次考核后告知考核单位考核分值，年终得分为90分（包括90分）以上的为优秀，80分-90分（不包括90分）的为合格，70分-80分（不包括80分）为合格，70分（不包括70分）以下为不合格；合格以上的继续签定下年合同；70分以下的由中标单位的项目经理及法人代表作出书面检查，并上报整改报告，经红塔区综合行政执法局审核通过后，继续签定下年合同。如果扣分后在60分以下情况，企业和法人代表作出检查，上报整改报告，审核通过，可再签下年合同；如果整改报告审核不能通过，红塔区综合行政执法局有权终止签定下年度合同。
五、考核组人员组成
组长：李保学 红塔区综合行政执法局副局长
成员：卢晓惠 红塔区综合行政执法局市政管理股股长
      王  洪 红塔区综合行政执法局市政管理股人员
（注：考核组人员随分管领导或股室人员变动而变动，不再另行发文）
六、本考核办法自2025年8月1日正式实施
附件：玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目项目考核评分表（监理单位）
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附件
玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目  月考核评分表
（监理单位）
	项目
类别
	考评对象
	考评内容
	分值
	扣分标准
	考评得分
	考评成员
	考评组长
	考评单位
	考评时间

	（一）监理合同执行情况的考核（27分）
	监理单位
	1.根据监理合同有关内容做以下有关规定：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。 
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。
（8）检查施工承包人的试验室。
（9）审核施工分包人资质条件。
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果。
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。（17）验收隐蔽工程、分部分项工程。
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
	10分
	以上规定执行不到位的，违反一次扣0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	2.根据监理合同有关内容做以下有关规定：在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，监理人员的更换，必须征得书面同意。
	2分
	违反一次扣1分。
	
	
	
	
	

	
	
	3.监理人应按时向建设单位提供监理规划、监理细则、监理月报（每月25日）及现场各种报告资料等，召开监理周例会，并于监理周例会后的二日内下发例会纪要，及时传发以上资料。
	3分
	违反一次扣0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	4.不准向施工单位索取钱物，不准向施工单位报销任何消费票据。
	3分
	发现一次扣2分。
	
	
	
	
	

	
	
	5.不能参与或接受影响监理公正、公平地开展工作的活动、礼品、礼金、宴请。
	3分
	违反此条每次扣0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	6.不准泄露与本工程有关的技术和商务秘密。
	3分
	违反此条每次扣1分，。
	
	
	
	
	

	
	
	7.不准借推荐、介绍等理由为亲友和个人谋取私利。
	3分
	违反此条每次扣1分。
	
	
	
	
	

	（二）监理人员工作纪律、业务素质的考核（20分）
	监理单位
	1.监理人员上下班、值班时间应严格遵守或配合红塔区综合行政执法局规定的考勤制度。
	3分
	发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	2.监理人员应注意维护监理形象，语言与着装文明和谐，遵守项目现场各项规章管理制度。
	2分
	发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	3.不准相互推诿、扯皮、拖延、无理由拒绝或延误本职工作，对项目现场存在的质量问题和安全隐患不能及时发现或及时发出整改通知单。
	3分
	违反此条规定的，每次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	4.监理人员应熟悉工程设计及设计变更的相关内容，了解法律法规的相关规定，对现场质量、安全问题处理错误或推诿的。
	3分
	发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	5.所有现场监理人员都应提供有国家规定的执业资格证书或证明。
	3分
	无法提供的每次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	6.各项报告和表格填写符合规范要求。监理日志、月报填写内容齐全、真实、清晰、可追溯，审核的资料及填写的表格资料要签字齐全，数据准确。
	3分
	违反此条的每次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	7.监理人员做好施工单位每日工程量现场收方，且有现场收方记录表，并严格按收方记录表审核施工单位工程量签证。
	3分

	出现一次扣0.2分，
	
	
	
	
	

	（三）监理工作对施工单位进行市政设施管维工程质量控制的考核（24分）
	监理单位
	1.积极审核各专业施工方案，使之符合规范及标准强制性条文的规定，并监督施工单位按批准的方案施工，发现问题应及时解决。出现严重审查错误，及发现未按照批准方案施工而不及时处理的。
	3分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	2.材料进场验收手续齐全，质量证明资料与实物核验符合设计及规范要求。由于发现不及时或发现未经批准的材料使用监理不采取措施制止措施的。
	3分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	3.应清楚监理控制程序、工程质量控制标准，掌握工程现场情况及有关数据，满足工程施工中对各项工序、参数的理解和需求。对以上内容认识不清、又不积极改变的。
	4分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	4.施工中存在质量问题，能够及时发现并进行处理的，及时安排处理并复查，重大质量问题不得隐瞒并私自处理。
	3分
	发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	5.严格执行质量过程控制措施，在过程控制及工程验收时，要按规定进行实测实量。经验收合格的工程，不得再有质量问题。
	3分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	6.按职责做好见证取样、监理抽检工作；监理人员在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程跟班旁站监督，抽查发现旁站不到位。
	3分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	7.监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，根据施工现场的施工状态进行全过程巡视，每天的巡视时间不应少于8小时。监理人员在巡视过程中监理不到位，违反以下几点巡视要求的，检查下列情况但不限于以下情况：
（1）检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况。
（2）关键部位、关键工序的施工是否执行了已获批准的施工组织设计、方案以及工程建设强制性标准。
（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验。
（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求。
（5）正在施工的部位或工序是否存在质量缺陷或质量隐患。对较大质量问题或隐患，监理人员宜采取录相、摄影等手段予以记录。
（6）监理人员在巡视和旁站过程中要善于及时发现问题并对其予以纠正。一旦发现问题，应先口头通知施工单位要求其改正，必要时签发《监理工程师通知单》，并将所发现的问题及处理过程记入监理日记。当发生下列情况之一时，监理人员应口头要求工程暂停施工：
①施工出现了安全隐患；
②工程质量出现的缺陷可能引发工程质量事故；监理人员在口头要求工程暂停后，应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发《暂停施工令》。
（7）凡关键部位或工序均属“停工待检点”。在本点上凡旁站监理人员和施工单位质检人员未在相关过程控制记录上签字放行的，均不得进入下道工序的施工。
	5分
	出现一次扣0.2分
	
	
	
	
	

	（四）施工进度控制工作的考核（10分）

	
	1.及时审核施工进度计划及上报进度统计报表。对承包人上报的年、季、月等计划的审批是否准确，检查和调整是否及时。
	4分
	施工进度未按照要求的
发现一次扣0.2分。

	
	
	
	
	

	
	
	2.实际与计划不符时，监理应分析原因，提出相应的控制措施。
	3分
	未按照要求的发现一次扣0.2分。

	
	
	
	
	

	
	
	3.经常深入工地，了解承包人的工、料、机的投入情况，是否对计划超前或滞后提出分析意见，对进度滞后的工程是否采取了措施。
	3分
	未按照要求的发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	（五）施工现场安全文明检查工作的考核（10分）
。
	监理单位
	1.项目监理部应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报红塔区综合行政执法局。
	2分
	违反此条规定的发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	2.做好日常安全监护及督促工作，所有人员应自觉遵守并严格执行安全文明管理制度，监理人员对发现下述情况，不按照要求提出整改直至制止的。
（1）市政施工标示、标志牌未设置，或设置在不醒目位置，或发生破损未及时修复。
（2）施工现场成品、半成品及原材料未按规定堆放。
（3）施工现场扬尘、撒土、淤泥对周边居民区、公共场所造成环境严重污染的。
（4）发现红塔区综合行政执法局管护范围内损坏的市政设施不及时修复。
（5）施工单位未建立安全生产责任制，未落实安全生产的组织保证体系，安全员缺岗或不到位；施工单位安全管理台帐未及时建立并完善，未对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底，施工单位特种作业人员未持证上岗。
（6）施工现场未设置安全警示标志，临边防护未及时设置，现场吊车及其他施工机具未按要求配备有效的保险、限位等安全设施和装置或超过质检期违规使用的。
（7）施工现场用电设备、发电机、开关未采用保护系统，施工电缆随意拖拉，接头未保护，绝缘层有破损的。
（8）施工人员未统一穿戴反光服、安全帽、防毒面具及其他安全设备的
	8分
	发现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	3.城区施工作业督促施工单位做好防尘、防噪工作，淤泥、渣土外运时做好防护工作。
	3分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	4.占道施工时，督促施工单位必须先经过相关交警部门审批后方可施工，施工中做好相关安全警示工作和交通疏导保通工作。
	2分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	5.进入井、管道内施工的，督促施工单位必须进行安全技术交底和气体检测，检测合格后方可下井、管作业，作业时做好安全防护工作。作业后必须确保施工单位对施工区域清扫及消毒。
	2分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	
	
	6.夜间施工时督促施工单位，是否粘贴夜间施工告示，且做好夜间施工安全警示工作。
	2分
	出现一次扣0.2分。
	
	
	
	
	

	（六）其他方面的考核（5分）
	监理单位
	1.经常与业主沟通协调，积极配合业主，开展技术交流，积极推进 推荐有助于工程建设的新方法、新技术、新材料。
	4分
	不进行沟通协调每次扣0.1分。
	
	
	
	
	

	
	
	2.监理过程中出现的其他重大问题应及时向业主汇报，不得隐瞒。
	2分
	不及时汇报的每次扣0.5分。
	
	
	
	
	

	
	
	3.对施工单位上报的工程资料要认真核对，确保真实可靠，符合要求业主对备案归档的要求。
	3分
	对不负责任的资料验收每次扣0.1分。
	
	
	
	
	

	总得分
	100分
	参照扣分标准
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[bookmark: _Toc29927]第六章  响应文件格式
玉溪市红塔区（含高新区）市政道路及附属设施维修维护与排水管网疏通维护项目监理服务
标段2（二次）




响  应  文  件
项目编号：RRZB-2025-042







供应商：                     （电子签章）
法定代表人或委托代理人：               （签字或签章）
[bookmark: _Toc33036517][bookmark: _Toc33053919]        年      月      日
[bookmark: _Toc375780232][bookmark: _Toc296602603][bookmark: _Toc366262537][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc246997100][bookmark: _Toc29284831][bookmark: _Toc247085875][bookmark: _Toc179632809][bookmark: _Toc442188168][bookmark: _Toc246996357][bookmark: _Toc144974858]

[bookmark: _Toc6662]
目  录

供应商根据投标文件实际情况自行编制
[bookmark: _Toc27851][bookmark: _Toc2693][bookmark: _Toc91304673][bookmark: _Toc91232806][bookmark: _Toc179517186][bookmark: _Toc91301812][bookmark: _Toc163230921][bookmark: _Toc179517418][bookmark: _Toc91226499]一、资格部分
[bookmark: _Toc46223871][bookmark: _Toc46223785][bookmark: _Toc46218517]（一）基本情况表
	1
	企业名称
	

	2
	总部地址
	

	3
	当地代表处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	

	6
	注册地
	
	注册年份
	

	7
	法定代表人姓名
	
	电话
	

	7
	公司资质等级证书号（如有）
	

	8
	主营范围
1.                                                          ；
2.                                                          ；
3.                                                          ；
…

	9
	其他需要说明的情况：



注：1、供应商需随此表附上营业执照等文件的扫描件。
2、附监理资质证书扫描件。










[bookmark: _Toc17816]（二）、法定代表人身份证明


单位名称：										
单位性质：										
地    址：		  			           		   
成立时间：               年       月      日
经营期限：		  				    			                                                                  
姓    名：           性别：    年龄：     职务：		    
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。


供应商：                 （电子签章）
        年      月     日
附：法定代表人身份证正反面
[bookmark: _Toc21720][bookmark: _Toc17291]（三）、授权委托书

本人      （姓名）系                         （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证正反面
    委托代理人身份证正反面










   供应商：                       （电子签章）
   法定代表人：              （签字或签章）
身份证号码：                            
委托代理人：              （签字或签章）
身份证号码：                            
      年      月      日

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至2024年度其中任意一年的财务报表（包含资产负债表、现金流量表、损益表（利润表））或经第三方机构审计的审计报告【包括但不限于：资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表】。
 注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表（或损益表）；企业成立不满一年的，提供成立至今的财务报表或根据自身实际情况据实提供；新成立公司提供投标截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明。

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺。

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.提供缴税所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。
2.提供缴费所属时间在响应文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件。新成立的供应商根据实际情况提供。

（七）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

（八）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、严重失信主体名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构在评审前将通过上述网站查询供应商信用记录，若供应商存在查证的以上相关记录，其投标无效）。

（九）法律、行政法规规定的其他条件：（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目（或同一标段）投标（提供承诺函格式自拟）。
（十）本项目不接受联合体投标（提供承诺函格式自拟）。

[bookmark: _Toc18073]
二、技术部分

1、监理大纲，包含但不限于评分内容，格式自拟。
1.1工程特点及监理工作重点、难点分析
1.2项目监理组织措施
1.3项目监理组织措施
1.4项目目标控制的监理措施
....


附表1、监理人员进场时间安排表
	序号
	姓名
	职务
	进场时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	┋
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附表2、投入监理工程的设备、仪器表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	产地、国家
	制造年代
	额定功率
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附表3、拟派往本工程项目监理工程人员一览表
	序
号
	姓  名
	性
别
	年
龄
	学历
	专业
	职称
	从事专
业年限
	拟任
职务
	拟进场
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表4、项目总监理工程师简历表
	姓   名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	执业资格
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任监理工程师年限
	

	监理工程师资格证书号
	

	已完成类似监理项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	监理质量
	是否担任
总监

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	个 人 简 历







注：附拟派总监理工程师的注册监理工程师证书、身份证、社保证明等材料扫描件。
业绩证明材料作为打分评审材料。









附表5、专业监理人员配置、年龄结构及技术职称
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	简历
	拟任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：附专业监理工程师职称书或上岗证书或注册证书或监理员资格证书、身份证等资料的扫描件。


2、监理资信

2.1近年完成的类似项目情况表
	序号
	监理项目名称
	监理服务
范围
	项目监理
期间
	受监项目
规模
	受监项目
质量标准
	证明材料

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	┆
	
	
	
	
	
	



注：业绩证明材料为中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证书，否则不予认可。
[bookmark: _Toc149][bookmark: _Toc18951]


2.2信誉及服务质量（格式自拟）












三、报价部分
[bookmark: _Toc13602][bookmark: _Toc33053920]（一）、投标（唱标）一览表
项目名称：
项目编号：
	项目内容
	供应商承诺
	备注

	投标报价
	
	

	服务期限
	
	

	质量要求
	
	

	项目负责人
	姓名：          资格：       职称：
	

	其他
	
	



供应商：                           （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或签章）
日期：      年      月       日
注： 此“投标价（唱标）一览表”为在开标仪式上唱标的内容，应按规定格式填写，统一规范，不得自行增减内容。


[bookmark: _Toc4957]（二）、投标函

（采购人名称）：
1、我方已仔细研究了                      （项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意依据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定进行优惠比率报价，以工程结算审核定案价为计费基数，按标准计算后优惠      %。按合同约定完成监理工作，并承担任何质量缺陷责任。
其中，服务期限__      ___，投标有效期_________。
项目总监理工程师（姓名）________，身份证号：______________________。
2、我们完全同意招标人选择中标单位的办法，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。
3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。
4、我们承诺，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响。
5、如果我单位中标，履行监理大纲，承诺在________日内向业主提交监理规划，并在其后__________________日内完成监理实施细则。
6、其他承诺（如有）：___________________________。
7.其他服务承诺和优惠承诺：                               。
供应商：                                （电子签章）  
单位地址：					                     		
法定代表人或其委托代理人：                 （签字或签章） 
邮政编码：	      	电话：	       	 传真：          
开户银行名称：							
开户银行账号：				  			
开户银行地址：							
日期：       年      月       日
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（三）、投标人廉政承诺

本企业参与       （项目名称）     的投标人，现作如下承诺：
1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。
2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证，不以法律、法规禁止的方式投标。
4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。
6、不扰乱云南省招标投标活动正常秩序。
7、不进行虚假恶意投诉。
8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。
如违反以上承诺，甘愿接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。违法、违规会不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（电子签章）：________________________
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：________________________
日期：_______年____月_____日















（四）、附件
1、中小企业声明函（工程、服务）

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加             （单位名称）的                  
（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为       万元¹ ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 


企业名称（盖章）：
 日 期： 


本项目适用划分标准：“（三）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。”

注：如不是中小企业，则无需提供或填写，同时提供中小企业认定证明文件或材料。


2、监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（注：不属于的无需提供）



3、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）单位的     （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日  期：


注：如不是残疾人福利性单位，则无需提供或填写，同时提供残疾人福利性单位认定证明文件或材料。


