
公开比选文件

项目编号：GDHY24BX075

项目名称：均禾街清拆工程类项目
比 选 人：广州市白云区人民政府均禾街道办事处
代理机构：广东弘烨项目管理有限公司

时    间：2024年

均禾街清拆工程类项目公开比选公告

为更好地择优选取均禾街清拆工程类项目单位，现广州市白云区人民政府均禾街道办事处进行公开比选，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的报价人报名参加。

一、项目概况

1.项目情况：比选人计划清拆均禾街罗岗村垂思街六巷9号、垂思街六巷11号、垂思街八巷10号等三幢建筑物，拆除后废弃物一并清理干净，以最后验收为准。
2.项目实施地点：广州市白云区均禾街罗岗村垂思街六巷9号、垂思街六巷11号、垂思街八巷10号。

3.项目规模：

（1）垂思街六巷9号为一幢占地面积133.6平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积969.3平方米；

（2）垂思街六巷11号为一幢占地面积115.4平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积869.6平方米；

（3）垂思街八巷10号为一幢占地面积114.1平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积875.1平方米。

4.项目预算金额（最高限价）：987608元（其中①垂思街六巷9号351827元；②垂思街六巷11号315639元；③垂思街八巷10号320142元）
5.工期要求：预计3个月以上，含限期违法建设当事人清运建筑物料（废弃物）的时间，最终以实际情况为准。
二、报价人资格要求

1.具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的单位法人证书，按国家法律经营。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件（提供承诺书）。

3.具有承接本工程所需的有效的建筑工程施工总承包三级或以上级别资质。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）

4.具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供证书复印件）
5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由比选人、比选代理机构于比选截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司报价：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档。）

6.本项目不接受联合体报价，不得分包、转包（提供承诺书）。
三、获取比选文件
1.时间：2024年11月8日至2024年11月12日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：网上报名，供应商应填写打印下述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（gdonghongye@163.com），由工作人员审核（咨询电话020-83526065）报名资料。
3.发送邮件时请注明单位名称、联系人、联系方式以及写明内容，所发送的资料须全部加盖公章，文字和图片应提供便于认清的材料。如未注明详情或款项未按时到账或未按时办理导致获取比选文件不成功，后果由供应商自行承担。

4.比选文件获取汇款账号信息：（收款单位名称：广东弘烨项目管理有限公司；开户银行：招商银行广州东风支行；账号：120917681910601），并请注明购买单位名称及“事由：项目编号工本费”。比选文件售价（元）：500。

5.供应商将下述资料加盖供应商公章获取比选文件：

（1）《项目报名登记表》复印件（详见附件）。

（2）标书款汇款单据（转账时备注项目编号+供应商名称）

备注：已成功获取比选文件的供应商参加比选的，不代表通过资格性、符合性审查。
四、提交报价文件方式及其他
1.报价文件递交时间为2024年11月13日9：30:00至10：00:00（逾期恕不受理）。

2.地点：广州市越秀区东风中路501-507号东建大厦东部14楼南侧1401-1406房。

3.本项目相关公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

五、联系方式

比选人：广州市白云区人民政府均禾街道办事处

联系人：庄女士
联系电话：020-86014987
比选代理机构：广东弘烨项目管理有限公司

联系人：宁先生

联系电话：020-83526065，13610262822
发布人：广东弘烨项目管理有限公司

发布日期：2024年11月8日

附件1
用户需求书

一、项目简介

（一）项目类别：工程类。

（二）项目预算金额（最高限价）：987608元（其中①垂思街六巷9号351827元；②垂思街六巷11号315639元；③垂思街八巷10号320142元）
（三）项目规模：

1.垂思街六巷9号为一幢占地面积133.6平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积969.3平方米；

2.垂思街六巷11号为一幢占地面积115.4平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积869.6平方米；

3.垂思街八巷10号为一幢占地面积114.1平方米的7层框架结构建筑物，建筑面积875.1平方米。

二、项目要求

1.成交人需根据政府部门的要求，对三栋建筑物逐栋或同步清拆，拆除前搭设钢结构排栅，首层做硬围蔽，整栋做双层围网，以确保周边房屋安全。

2.成交人需自备洒水车（设备），清拆、清理、清运全过程做好防尘降噪措施，减少施工对周边环境的影响。造成环境污染或者扰民的，需接受相关处罚。

3.成交人采取有力措施加强施工现场安全管理，保障从业人员的安全和人民群众生命、财产安全。成交人需签订《违法建设清拆工程施工合同》。

4.拆除后，钢筋、门窗、砖渣等建筑物料（废弃物）原则上均归原业主所有，原业主意愿放弃的，则由成交人清理。清理时间以通知为准，清拆后的土地平整和围蔽以最后验收为准。
5.建筑物原则上鼓励原业主自拆为主，原业主自拆的从工程款中按比例扣除该部分工程价款，最终结算金额以实际拆除面积为准。

6.成交人须保证有足够的人力、物力等对2幢或3幢建筑物同时开拆，按政府部门要求的时限完成清拆、清运工作。

7.报价人须拥有可使用的、适合本项目的机械设备，如钩机、铲车等。在本土有拆违经验的优先。

8.报价人需实地查看过待拆建筑物现场后再根据实际情况报价。

9.当成交人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，无足够人力、物力按要求完成清拆工作，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，比选人可以确定排名第二的候选人为成交人。

三、拆除清单
	序号
	项目
	数量
	单位

	（一）垂思街六巷9号

	1
	外墙搭建钢管排山、防护网、一楼建设安全围蔽
	969.3
	㎡

	2
	拆除9号楼人工及机械等费用
	969.3
	㎡

	3
	建筑废料清理、运输（含二次装卸）费用
	969.3
	㎡

	4
	安全防护施工人员管理费用
	969.3
	㎡

	5
	施工工具配件、辅料、水电费用
	969.3
	㎡

	（二）垂思街六巷11号

	1
	外墙搭建钢管排山、防护网、一楼建设安全围蔽
	869.6
	㎡

	2
	拆除9号楼人工及机械等费用
	869.6
	㎡

	3
	建筑废料清理、运输（含二次装卸）费用
	869.6
	㎡

	4
	安全防护施工人员管理费用
	869.6
	㎡

	5
	施工工具配件、辅料、水电费用
	869.6
	㎡

	（三）垂思街八巷10号

	1
	外墙搭建钢管排山、防护网、一楼建设安全围蔽
	875.1
	㎡

	2
	拆除10号楼人工及机械等费用
	875.1
	㎡

	3
	建筑废料清理、运输（含二次装卸）费用
	875.1
	㎡

	4
	安全防护施工人员管理费用
	875.1
	㎡

	5
	施工工具配件、辅料、水电费用
	875.1
	㎡

	6
	一楼物品搬运人工费用
	4
	工

	7
	一楼物品车辆运输费用
	3
	台班


三、报价要求
1.本项目最高限价为987608元，其中①垂思街六巷9号351827元；②垂思街六巷11号315639元；③垂思街八巷10号320142元。报价人应分别报出总报价及3个单项报价，均不可超过其最高限价，否则为无效报价。
2.报价以人民币为结算单位，报价费用包括材料费、人工费、运输费、机械费、拆除过程中应预见和不可预见费用及完成本拆除项目所需的一切费用。
四、项目款支付方式

由比选人按下列程序付款：

1.双方签订合同后，在收到成交人正式增值税专用发票后的7个工作日内，比选人向成交人支付合同总额的40%的项目启动金；

2.项目工程完成后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，比选人在收到成交人正式增值税专用发票后的7个工作日内，向成交人支付合同总额的30%的款项；

3.项目工程完成后，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，比选人在收到成交人正式增值税专用发票后的7个工作日内，向成交人支付合同总额的27%的款项；

4.从项目完成起，正常使用12个月后，比选人在收到成交人正式增值税专用发票后的15个工作日内，向成交人支付合同总额的3%的剩余尾款。

5.成交人凭以下有效文件与比选人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的增值税专用发票；

（3）成交通知书。
附件2
项目须知及评审办法
1.比选人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。如因故取消或中止比选活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。
2.比选人已委托广东弘烨项目管理有限公司作为比选代理机构，代理服务费以成交通知书中的成交金额作为代理服务费的计算基数。代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参考中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“工程类”计算，不足6000元按6000元固定收取，由成交人一次性支付给比选代理机构。
3.本次评审采用综合评分法。比选人组织评审小组，首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.评审小组对满足比选文件实质性要求的报价文件，按照比选文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足比选文件实质性要求的报价文件不予评分。若报价人报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，评审小组认为有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供书面说明，报价人不能证明其报价的合理性的，评审小组可将其作为无效投标处理。
3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由技术部分得分高的排前（详见附件二：综合评分表）。推荐总得分排名第一的报价人为第一候选单位，排名第二的报价人为第二候选单位。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足3家，则本次比选失败，比选人将视情况重新组织比选。

5.比选工作完成后，按照分数由高至低排名，比选代理机构在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)发布成交结果并发出成交通知书。如因第一候选单位原因拖延、拒签合同的，将被取消成交资格，由第二候选单位递补。

6.比选人对公告及比选文件有最终解释权。
附件3
评分标准

1.资格性和符合性审查表
项目名称：均禾街清拆工程类项目
	序号
	审查内容
	报价人1
	报价人2
	......

	1
	具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的单位法人证书，按国家法律经营。
	
	
	

	2
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件（提供承诺书）。
	
	
	

	3
	具有承接本工程所需的有效的建筑工程施工总承包三级或以上级别资质。（提供证书复印件，如国家另有规定，则适用其规定）
	
	
	

	4
	具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供证书复印件）
	
	
	

	5
	未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由比选人、比选代理机构于比选截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司报价：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档。）
	
	
	

	6
	本项目不接受联合体报价，不得分包、转包（提供承诺书）
	
	
	

	7
	报价金额是固定价且是唯一的，未超过最高限价。
	
	
	

	8
	报价文件按比选文件的要求编制、签署及盖章。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

2.综合评分表

项目名称：均禾街清拆工程类项目

	评分项目
	评分因素（权重）
	评分标准

	商务部分（30分）
	15
	根据报价人2021年1月1日至今已完成过类似业绩情况进行评审，每提供一项业绩得3分，本项最高得15分。

注：时间以合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件作为证明文件，合同关键页需要包括合同项目名称，项目内容，合同各方落款盖章及签订日期，否则不得分。

	
	9
	根据报价人拟投入本项目的团队人员进行评审：

（1）项目经理（1人）具有建筑工程二级或以上级别的注册建造师，得3分；
（2）技术负责人（1人）具有建筑工程相关专业高级工程师职称证书，得6分；具有建筑工程相关专业中级工程师职称证书，得3分；
本项最高得9分。

注：须提供项目团队人员的相关证书及在供应商单位任职的证明材料，如加盖税局印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》复印件等，不提供不得分。项目经理和技术负责人不为同一人。

	
	6
	报价人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且为有效的，每提供一类证书得2分，最高得6分。

注：①须提供上述证书的复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上（http://cx.cnca.cn）查询结果的截图并加盖供应商公章，证书状态必须为“有效”，未提供的不得分。

②以上证书如因成立时间原因未能获得证书且供应商提供书面说明的，可对应得分。

	技术部分（60分）
	20
	对报价人提供的施工方案（包括工程建设方案、人员管理措施、材料设备供应保证措施）进行评审：

1.施工方案清晰可行，工程建设方案切合本项目实际情况，人员管理措施针对性强，材料设备供应保证措施完善、规范的，得20分；

2.施工方案较清晰可行，工程建设方案较切合本项目实际情况，人员管理措施针对性较强，材料设备供应保证措施较完善、规范的，得14分；
3.施工方案基本清晰可行，工程建设方案基本切合本项目实际情况，人员管理措施有一定针对性，材料设备供应保证措施基本完善、规范的，得8分；
4.施工方案不够清晰可行，工程建设方案不够切合本项目实际情况，人员管理措施针对性较差，材料设备供应保证措施不够完善、规范的，得2分；
5.不提供或其他不得分。

	
	20
	对报价人提供的针对项目特点及建设单位的工期建设目标，编制的施工组织计划（包括施工工期，施工时间表及横道图，施工进度安排，施工详细工作计划）进行评审：

1.施工工期能满足比选文件要求，有完整详细的施工时间表及横道图，施工进度安排合理可行，施工详细工作计划各阶段计划清晰的，得20分；

2.施工工期较能满足比选文件要求，有较完整详细的时间表及横道图，施工进度安排较合理可行，施工详细工作计划各阶段计划较清晰的，得14分；
3.施工工期基本能满足比选文件要求，有基本详细的施工时间表及横道图，施工进度安排基本合理可行，施工详细工作计划各阶段计划基本清晰的，得8分；
4.施工工期不能很好满足比选文件要求，施工时间表及横道图不够详细，施工进度安排不够合理可行，施工详细工作计划各阶段计划不够清晰的，得2分；
5.不提供或其他不得分。

	
	20
	对报价人提供的工程绿色安全及文明施工管理方案（包括施工垃圾管理制度、施工临水临电管理制度、施工现场文明施工管理制度、应急预案、突发性事件保障措施）进行评审：

1.施工垃圾管理制度、施工临水临电管理制度细致，施工现场文明施工管理制度可实施性高，应急预案全面细致，突发性事件保障措施针对性强的，得20分；
2.施工垃圾管理制度、施工临水临电管理制度较细致，施工现场文明施工管理制度可实施性较高，应急预案较全面细致，突发性事件保障措施针对性较强的，得14分；
3.施工垃圾管理制度、施工临水临电管理制度基本细致，施工现场文明施工管理制度有一定可实施性，应急预案基本全面，突发性事件保障措施有一定针对性的，得8分；
4.施工垃圾管理制度、施工临水临电管理制度简略，施工现场文明施工管理制度实施性较差，应急预案不够全面，突发性事件保障措施缺乏针对性的，得2分；
5.不提供或其他不得分。

	价格部分(10分)
	价格分
（10分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(评标基准价／报价价格)×100×价格权重。

备注：

1.报价价格得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数字；

2.价格评分以“总报价”计算。

	总分值
	100


附件4
报价文件

一.报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式三份（一正两副）副本可以是正本的复印件，正本与副本不一致的，以正本为准。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件应装订成册，并加盖单位公章装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面应标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价表（原件，格式后附）；

2.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书（复印件）；

3.法定代表人授权委托书、法定代表人证明书（原件，格式后附）；

4.业绩情况汇总表（原件，格式后附）；

5.技术方案（格式自拟）；

6.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

7.承诺书（原件，格式后附）；

8.代理服务费承诺书及开票资料（原件，格式后附）；
9.其他报价人认为需要提供的资料。

备注：以上复印件材料均需盖上单位公章，原件则应在相应位置盖上单位公章。

包装封面参考
	报 价 文 件

口 正本

口 副本

项目编号：

项目名称：

报价人名称：

报价人地址：


1.报价表

项目名称：均禾街清拆工程类项目

	序号
	内容名称
	单项报价

（人民币 元）
	总报价
	备注

	1
	清拆垂思街六巷9号
	小写：¥         

大写：          
	小写：¥         

大写：          
	最高限价为351827元

	2
	清拆垂思街六巷11号
	小写：¥         

大写：          
	
	最高限价为315639元

	3
	清拆垂思街八巷10号
	小写：¥         

大写：          
	
	最高限价为320142元


注：1.报价为人民币报价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）

2.若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

3.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4.以上报价均不可超过其最高限价，否则为无效报价。
报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日

2.法定代表人授权委托书及法定代表人证明书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就  （项目名称）   （项目编号：      ）的比选活动，提交报价文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日


法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期：       。

附：

营业执照（注册号）：                       

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：


供应商：                       （盖单位章）
日期：          
3.业绩情况汇总表

（2021年1月1日至今）

项目名称：均禾街清拆工程类项目
	序号
	项目名称
	项目业主
	合同价

（万元）
	项目类型
	建设单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表后应按《综合评分表》要求附业绩证明材料。

报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日

4.项目负责人及配备人员情况表

项目名称：均禾街清拆工程类项目
	序号
	职责

分工
	姓名
	学历
	职称/注册执业资格
	证书编号（如有）

	1
	项目经理
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本表后应按《综合评分表》要求附相关人员的证明材料及社保证明。

报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日

5.承诺书

本公司承诺本次关于均禾街清拆工程类项目报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

我司理解，贵单位不一定接受最低标价的报价或贵单位可能接受其他任何报价，同时也理解贵单位不负担我司的任何报价费用。

我司理解，贵单位如在评审过程中发现各报价单位的报价有异常，有权中止本次询价，另行选择报价单位进行询价。

我司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
我司承诺非联合体报价，不分包、转包。
报价人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日

6.代理服务费承诺书及开票资料
致：广东弘烨项目管理有限公司:
本公司（单位名称）在参加 (项目名称) (项目编号：(项目编号))的招标采购中如获中标（成交），我公司保证按照招标采购文件的规定缴纳“代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。
如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。特此承诺!
开票资料如下：
	发票类型
	□全电普票   □全电专票

	单位名称
	

	纳税人识别号
	

	电子发票接收邮箱
	


备注：投标（响应）截止日如未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意代理机构不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。
响应供应商：                       （盖单位章）
日期：          
被授权人（授权代表）


居民身份证复印件粘贴处





（国徽面）











被授权人（授权代表）


居民身份证复印件粘贴处





（人像面）














法定代表人


居民身份证复印件粘贴处





（正面）











法定代表人


居民身份证复印件粘贴处





（反面）
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