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采购代理机构：云南辰胤工程项目管理有限公司
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[bookmark: _Toc9779]第一章  竞争性磋商公告
巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目
竞争性磋商公告
（项目编号：ZTZC2026-C2-00882-YNCY-0009）
	项目概况
巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）地址获取采购文件，并于2026年8月3日09:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZTZC2026-C2-00882-YNCY-0009
项目名称：巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目
预算金额（万元）：127957333
最高限价（万元）：127.957333
采购需求：完成巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目，根据工程量清单和设计图纸内容完成血透科土建二次装修、给排水、强弱电、消防暖通等。供应商必须对招标同一标项内所有工程内容进行磋商，不允许只磋商其中的一部分，否则作为无效响应处理。详见竞争性磋商文件第五章。
合同履行期限：开工令下达后90日历天。
本项目（否）接受联合体磋商。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购（符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则响应无效）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商资质要求：具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证（安全生产许可证取消年检的，提供主管部门的证明文件）。
（2）供应商拟派项目经理具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员。
（3）按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，供应商应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书。
（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。
三、获取采购文件
时间：2026年7月23日至2026年7月31日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月3日09:30（北京时间）
地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年8月3日09:30（北京时间） 
地点：云南省昆明市盘龙区昆明市穿金路727号春城商务中心8楼801室开标室 
六、磋商保证金信息
是否需要缴纳磋商保证金：是，保证金金额：10000（元）。
缴纳形式：
保函：供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南省昆明市盘龙区穿金路727号春城商务中心8楼801室。
银行转账：
开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明小坝支行
收款户名：云南辰胤工程项目管理有限公司
收款账号：2502014109200079435
支票、本票、汇票：
送达地址：云南省昆明市盘龙区穿金路727号春城商务中心8楼801室
保证金缴纳截止时间：2026年8月3日09:30（北京时间）
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
1.本次竞争性磋商公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以《云南省政府采购网》发布的信息为准。2.保证金缴纳截止时间：同提交响应文件截止时间。3.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加磋商的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。5.本项目为不见面开标，磋商均在政采云平台进行，供应商保持通讯畅通，无需到达现场。6.本项目实行网上磋商，采用电子响应文件。7.本项目不接受进口产品参加磋商。8.相关联系电话：云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628 云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369 政采云客户服务热线：400-881-7190 云南CA联系电话：4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：巧家县人民医院
地    址：昭通市巧家县白鹤滩街道迤博社区堂琅大道北段
项目联系人：王永崇
联系方式：	
2.采购代理机构信息
名    称：云南辰胤工程项目管理有限公司
地　  址：云南省昆明市盘龙区穿金路727号春城商务中心8楼801室
项目联系人：梁东、李源、李杰
联系方式：0871-63527712、15198828010
邮    箱：yncy999@126.com
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[bookmark: _Toc14908]第二章  供应商须知
(1) 供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.7
	分包
	不允许

	1.12.1
	现场踏勘
	不组织

	2.2.2
	供应商询问或要求澄清的截止时间
	提交首次响应文件截止之日3个工作日前。供应商应仔细阅读和检查釆购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向釆购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在政釆云平台“询问列表”提出，要求釆购人或采购代理机构对釆购文件予以澄清。

	2.3
	[bookmark: _Toc17239][bookmark: _Toc75284950][bookmark: _Toc17959][bookmark: _Toc76381772][bookmark: _Toc260]质疑函送达方式
	质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求；质疑函按磋商文件第六章提供的质疑函范本格式编写。
联系部门：云南辰胤工程项目管理有限公司
联系人：梁东、李源、李杰
联系电话：0871-63527712、15198828010
通信地址：云南省昆明市盘龙区穿金路727号春城商务中心8楼801室

	3.3.1
	[bookmark: _Toc31883][bookmark: _Toc2261][bookmark: _Toc11080][bookmark: _Toc75284951][bookmark: _Toc76381773]响应文件有效期
	提交响应文件截止之日起90天。

	3.4.1
	[bookmark: _Toc75284952][bookmark: _Toc15064][bookmark: _Toc9311][bookmark: _Toc76381774][bookmark: _Toc12218]磋商保证金
	1.磋商保证金：人民币10000元（大写：壹万元整）。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本项目可以收取保证金2.56万元。根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）的要求，减免磋商保证金，本项目保证金降幅60.94%。
2.磋商保证金的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式。具体缴纳形式见第一章“竞争性磋商公告”。
3.磋商保证金交纳时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为磋商截止时间，未按时到账的保证金无效。
4.注意事项：
供应商按照竞争性磋商文件规定的磋商保证金数额，自行转账到竞争性磋商文件载明的保证金递交账户，请注意以下事项：
（1）磋商保证金必须从供应商账户转出；
（2）本项目不接受供应商以现金形式提交磋商保证金；
（3）保证金截止时间为磋商截止时间，到账时间以保证金账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效；
（4）请供应商在汇款时务必注明采购文件编号，否则，因款项用途不明导致磋商无效等后果由供应商自行承担；
（5）磋商保证金有效期与响应有效期一致；
（6）采购项目有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有供应商的磋商保证金；
（7）磋商保证金不予退还的情形：
1）供应商在响应有效期内撤销或修改其响应文件；
2）成交人无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或未按竞争性磋商文件要求提交履约保证金的；
3）经查实，供应商在磋商过程中串通投标或弄虚作假的。

	3.5.1
	签字或盖章要求
	按照响应文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。

	3.5.2
	成交后提供的纸质响应文件要求
	正本一份

	5.1.1
	磋商小组成员
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

	6.1
	确定成交供应商方式
	采购人
推荐的成交候选人数：3家。

	6.4.1
	[bookmark: _Toc75284953][bookmark: _Toc76381775][bookmark: _Toc24061][bookmark: _Toc24798][bookmark: _Toc12323]履约保证金
	履约保证金的金额：合同签约价的5%；
履约保证金形式：采用银行保函、银行汇款、保证保险和商业保函等形式；
履约保证金提交时间：自成交通知书发出之日起30日历天内提交；
履约保证金退还时间：发包人应在工程竣工验收合格后无息退还（解除）。

	9
	其他

	9.1
	工程质量标准：
（1）本工程项目要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。
（2）本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。
（3）本工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。
（4）特殊质量要求：符合国家《血液净化标准操作规程（2021版）》《医疗机构血液透析室管理规范》和《血液透析中心基本标准和管理规范（试行）》，并最终通过省、市级卫生健康委组织的验收。

	9.2
	供应商应严格执行中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，该账户专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。供应商应按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资，并出具不拖欠农民工工资承诺函。

	9.3
	已标价工程量清单编制要求：
（1）供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云建科〔2025〕63号及云建科〔2025〕72号”等现行有关配套计价文件。措施项目清单中的安全生产措施项目费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其计价费率在投标时不得调整。增值税应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，其计算费率和税率在投标时不得调整。
（2）已标价工程量清单必须加盖编制单位公章及所属单位注册造价师签字并加盖执业专用章，注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托编制投标报价的，应在响应文件中附有被委托人的营业执照和委托合同（协议书）复印件，响应文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。（根据《注册造价工程师管理办法》（2020年修正）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的规定，本项目投标报价可以由二级及以上注册造价工程师进行编制，审核由一级注册造价工程师审核。当编制人与审核人是一级注册造价工程师时，编制人与审核人可以是同一人。）

	9.4
	（1）本项目合同价格形式采用固定单价合同，市场价格波动不予调整综合单价。
（2）本次磋商只进行两次报价，两次报价填报的均是总金额。第一次报价是响应文件中的报价，第二次报价为磋商现场填报。
（3）首次报价（第一次报价）的报价方式
①供应商应按采购人提供的“招标工程量清单”的要求填写相应表格。
②供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云建科〔2025〕63号及云建科〔2025〕72号”等现行有关配套计价文件。措施项目清单中的安全生产措施项目费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其计价费率在投标时不得调整。增值税应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，其计算费率和税率在投标时不得调整。
③工程量清单综合单价包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用。本工程量清单计价表中的每一项均应填报，否则视为已含在其它项目的综合单价中。
④响应报价不得高于招标工程量清单“最高投标限价公布表”中公布的任何一项。
（4）最终报价（第二次报价）的报价方式：
供应商在磋商小组规定的时间内提交最终报价的总价金额。在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程量清单中的单价执行，在工程竣工结算时按照最终报价的总价金额相较于第一次报价的总价金额的优惠比例，计算竣工结算合同总价。税金、安全文明施工费、规费属于不可竞争性费用，结算时不参与下浮。
竣工结算合同总价=（最终审定的建筑安装工程费-安全文明施工费-规费-税金）×[1-（第一次报价的总价金额-最终报价的总价金额）/第一次报价的总价金额×100%]+安全文明施工费+规费+税金。
注：如因供应商自身原因无法按时提交最终报价（第二次报价），供应商应当选择书面确认最终报价与第一次报价一致，或者书面说明退出本次磋商，否则响应无效。

	9.5
	工程实施中增减变更项目的结算原则：
（1）变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
（2）材料计价原则：材料价格以合同签订当月的《昭通市建设工程材料价格信息及市场价格》中的营改增版巧家县基价确定，没有的材料价格按《云南省建设工程材料及设备价格信息》中昭通市巧家县基价确定；以上价格信息都无法确定的材料价格，由发包人、承包人、监理和造价四方通过询价确定。

	9.6
	不良行为记录是指：
（1） 以受让或者借用或者涂改或者盗用或者伪造资质证书、图章、签名以及其他弄虚作假的方式参与磋商的；
（2） 竞争性供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的；
（3） 行贿或者索贿或者受贿或者接受其他好处的；
（4） 将中标（成交）项目进行转包或者违法分包的；
（5） 无故放弃中标（成交）的；
（6） 不履行响应文件承诺的；
（7） 法律、法规禁止的其他行为。

	9.7
	同义词语：构成磋商文件组成部分的“合同条款”、“采购需求”等章节中出现的措辞“采购人”和“承包人”，在磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	9.8
	知识产权：构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	9.9
	付款方式：工程完工并经采购人验收合格后，支付合同签约价的50%；完成工程结算审核且通过省、市级卫生健康委组织的验收后，支付至第三方造价咨询机构审核认定金额的97%，剩余3%作为质保金（缺陷责任期满且无质量问题后一次性无息退还）。

	[bookmark: _Toc76381777][bookmark: _Toc75284955][bookmark: _Toc32270][bookmark: _Toc17886]9.10
	中小微企业政策：
（1） 本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型）采购，预留比例100%。
①中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。
②供应商提供的全部工程应当由中小企业承建（即工程施工单位为中小企业），否则响应无效。
③供应商应根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定在响应文件中提交《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则资格审查不予通过。
（2）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业；符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
（3）本项目标的所属行业为建筑业。
注：
①根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。
②提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。
③符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
④依据财库〔2020〕46号文件享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	9.11
	节能环保有关政策：
严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关要求。
（1） 本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；认证机构以中国政府采购网最新公布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列机构为准。
（2） 本次采购中涉及的产品属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定，不得分；认证机构以中国政府采购网最新公布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中所列机构为准。

	9.12
	围标串标防范：如果系统读取的供应商所用计算机的内置网卡 MAC 地址和其他供应商相同，其磋商将被拒绝。

	9.13
	各潜在供应商登录政采云下载本项目磋商文件后，即可按要求参与磋商，无须额外登记报名。进行最终报价（第二次报价）时均在政采云上进行，请务必满足平台要求填报的时限，逾期未填报的供应商将无法填报第二次报价，评审时以其第一次报价为最终报价。供应商不必到现场参加磋商和报价。

	9.14
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	9.15
	信用查询时间：递交响应文件截止时间后至资格核对工作结束前。通过“信用中国 ”、“中国政府采购网 ”渠道查询供应商信用记录，经查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，其响应无效，供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分并随采购档案保存。

	9.16
	有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：
（1） 不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3） 不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4） 不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5） 不同响应供应商的响应文件相互混装；
（6） 出现不同供应商响应文件机器制作码一致的情况。

	9.17
	委托代理服务费：参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）的规定下浮10%（计取标准见下表），委托代理服务费收费低于7000元的项目，不再参与优惠下浮。委托代理服务费由成交人领取成交通知书时一次性向采购代理机构全额支付。
	计价金额
	服务类型

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	
	费率

	50万元及以下
	0.7万元

	50万元-100万元（含）
	1.5%

	100万元-500万元（含）
	1.3%
	1.3%
	1%

	500万元-1000万元（含）
	1%
	0.5%
	0.7%

	1000万元-5000万元（含）
	0.7%
	0.4%
	0.4%

	5000万元-1亿元（含）
	0.25%
	0.1%
	0.25%

	1亿元-5亿元（含）
	0.05%

	5亿元-10亿元（含）
	0.035%

	10亿元以上
	0.008%





(2) 供应商须知正文
1 [bookmark: _Toc25617][bookmark: _Toc195921793][bookmark: _Toc75284956][bookmark: _Toc76381778][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc23437]总则
1.1 [bookmark: _Toc195921794]项目概况
1.1.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。供应商若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照磋商文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
1.1.2 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告。
1.1.3 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告。
1.1.4 采购项目名称
见竞争性磋商公告。
1.2 [bookmark: _Toc195921795]采购预算及最高限价
见竞争性磋商公告。
1.3 [bookmark: _Hlk75264751][bookmark: _Toc195921796]采购范围、合同履行期限和质量要求及标准
见采购文件。
1.4 供应商：指递交响应文件的法人、其他组织或者自然人。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第六条规定，具有本项目实施能力且接受磋商邀请，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商可参加响应。
1.5 对供应商相关要求
1.5.1 符合竞争性磋商公告“供应商资格要求”。
1.5.2 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
1.5.3 供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
1.5.4 竞争性磋商公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：
（1） 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；
（2） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。
（3） 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。
（4） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.5.5 本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：是。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
1.6 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：
[bookmark: _Ref527101463]（1）信用信息查询的截止时点：递交响应文件截止时间后至资格核对工作结束前；
（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”； 
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
（4）信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时（含）之前存在第一章竞争性磋商公告“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与磋商。
1.7 分包
供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。
1.8 [bookmark: _Toc195921799]费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
1.9 [bookmark: _Toc195921800]保密
参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.10 [bookmark: _Toc195921801]语言文字
除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.11 [bookmark: _Toc195921802]计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.12 [bookmark: _Ref527101478]踏勘现场
1.12.1 [bookmark: _Ref527292580]供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.12.2 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。
1.12.3 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。
1.12.4 除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。
2 [bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc76381779][bookmark: _Toc3028][bookmark: _Toc14417][bookmark: _Toc75284957]磋商文件
2.1 [bookmark: _Toc195921808]磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1） 竞争性磋商公告；
（2） 供应商须知；
（3） 评审办法和标准；
（4） 合同条款；
（5） 采购需求；
（6） 响应文件格式；
（7） 其他。
根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
2.2 [bookmark: _Toc195921809][bookmark: _Ref426441946][bookmark: _Ref527655465]磋商文件的澄清或修改
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。
2.2.2 [bookmark: _Ref527101604]供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清，澄清的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清的内容可能影响竞争性磋商文件编制，采购人、采购代理机构应在提交响应文件截止之日5日前，在政采云平台通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。
2.2.4 无须确认。供应商应在电子响应文件提交截止时间前及时登录政采云平台查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目竞争性磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
2.3 [bookmark: _Ref527101721]供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。
3 [bookmark: _Toc76381780][bookmark: _Toc27074][bookmark: _Toc24751][bookmark: _Toc4009][bookmark: _Toc75284958]响应文件编制
3.1 [bookmark: _Toc195921812]响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：详见“第六章 响应文件格式”。
3.1.2 响应文件应按照磋商文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。
3.2 [bookmark: _Toc195921813]首次报价
3.2.1 [bookmark: _Toc195921814]供应商应按磋商文件第六章提供的格式进行首次报价。首次报价不公开。
3.2.2 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。
3.2.3 供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。响应报价中应包含委托代理服务费，不单独列项。
3.2.4 供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。
3.2.5 供应商应按第五章“招标工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.6 响应报价应当明确且唯一，超过招标工程量清单“最高投标限价公布表”中对应金额的任何一项、无报价以及报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与磋商文件中给定的不一致的，响应无效。
3.2.7 供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。
3.2.8 供应商填报的报价包含一切与本项目相关的支出等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）均包括在磋商报价中。合同履行期内不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素及由此引起的费用变动。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。
3.2.9 供应商应充分了解本项目的场地的位置、已有设备情况、周边环境、道路、装卸、保管、施工、安装限制、机械设备进场及材料运输的特殊性、装卸限制及影响磋商报价的其他要素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.2.10 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且对应金额不得高于预算价或招标工程量清单“最高投标限价公布表”中公布的对应项，否则其报价无效。
3.3 [bookmark: _Ref421009326]响应文件有效期
3.3.1 [bookmark: _Ref527102185]本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。
3.3.2 在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.4 [bookmark: _Toc195921815]磋商保证金
3.4.1 [bookmark: _Ref419361076]供应商应按供应商前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。以联合体形式递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。
3.4.3 [bookmark: _Ref419361088]供应商在首次递交响应文件截止时间3日前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。
3.4.4 供应商在汇款时务必注明所参与磋商项目的采购文件编号，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。
3.4.5 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金。
采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
3.4.6 供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：
（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
3.5 [bookmark: _Toc195921818]响应文件的编制
3.5.1 响应文件应按“第六章 响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。
电子响应文件应使用“政釆云”平台（https://www. zcygov. cn）中下载的政釆云电子磋商客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政釆云平台。编制要求见《电子投文件编制要求》。
如供应商提交的电子标书不符合上述要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
按照“政釆云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政釆云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
3.5.2 [bookmark: _Ref527102437]成交人提供存档的纸质响应文件应与“政釆云”平台（https://www. zcygov. cn）网上递交的响应文件保持一致。
4 [bookmark: _Toc195921819][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc76381781][bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc75284959][bookmark: _Toc10966]响应文件提交、解密
4.1 [bookmark: _Toc195921820]响应文件的密封和标记
4.1.1 [bookmark: _Ref421008478]供应商递交的响应文件，应按照标包分别使用CA证书加以密封。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封响应文件，采购人不予受理。
4.2 [bookmark: _Toc195921821]首次响应文件的递交
4.2.1 在响应文件递交的截止时间（响应文件提交截止时间，下同）前, 需在网上递交响应文件，具体要求：登录"政采云"平台（https://www. zcygov. cn）,供应商须在磋商截止时间前完成响应文件的电子签章、加密及上传，磋商截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。
4.2.2 响应文件提交截止时间及地点：详见竞争性磋商公告。
4.2.3 响应文件是否退还电子响应文件的修改与撤回：否。
4.2.4 在响应文件提交截止时间前，供应商可以在政釆云平台修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知釆购人。
4.3 电子开标及响应文件解密
4.3.1 若供应商熟悉“政釆云”相关磋商程序，不到现场参加磋商的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成釆购活动。
4.3.2 到现场参与磋商的供应商，建议于响应文件提交截止时间前携带编制响应文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至釆购代理机构开标地点参与磋商。
4.3.3 釆购人宣布开启电子响应文件后，供应商登陆“政釆云”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密，解密时间：30分钟。
4.4 技术支持
4.4.1 系统操作问题：请致电政釆云，4008817190（客服热线）；
4.4.2 云南CA操作问题：请致电云南CA, 4006727666；
4.4.3 云南CA紧急联系方式：15288315056。
4.5 [bookmark: _Toc195921822]响应文件的修改与撤回
4.5.1 在竞争性磋商公告规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。（本项目不适用）
4.5.2 修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。
4.5.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
5 [bookmark: _Toc76381782][bookmark: _Toc8580][bookmark: _Toc20991][bookmark: _Toc75284960][bookmark: _Toc20200]评审与磋商
5.1 磋商小组
5.1.1 [bookmark: _Ref527102573]磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。
5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2） 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3） 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
5.1.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1） [bookmark: _Toc195921828]确认磋商文件；
（2） 审查供应商的响应文件并作出评价；
（3） 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（4） 编写评审报告；
（5） 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
5.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.4 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214 号)第三条第四项或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
5.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
5.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。
5.7 若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。
5.8 若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函的报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的3日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。
5.9 磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评标方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
5.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.11 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.12 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6 [bookmark: _Toc195921830][bookmark: _Toc4914][bookmark: _Toc20633][bookmark: _Toc76381783][bookmark: _Toc75284961][bookmark: _Toc19626]合同授予
6.1 [bookmark: _Ref526866822][bookmark: _Toc195921831][bookmark: _Ref527102841]确定成交供应商方式
采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214 号)第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。
采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。
6.2 成交公告
6.2.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果。
成交公告期限为1个工作日。
6.2.2 供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。
6.3 [bookmark: _Toc195921832]成交通知
在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。
6.4 履约保证金
6.4.1 [bookmark: _Ref421009348]成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
6.4.2 成交供应商不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
6.5 [bookmark: _Toc195921834]签订合同
6.5.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
6.5.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
6.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
6.5.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.5.5 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。
7 [bookmark: _Toc76381784][bookmark: _Toc9942][bookmark: _Toc2392][bookmark: _Toc75284962][bookmark: _Toc24922][bookmark: _Toc195921838]重新开展采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）	因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）	在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。
8 [bookmark: _Toc26502][bookmark: _Toc75284963][bookmark: _Toc76381785][bookmark: _Toc9748][bookmark: _Toc10728]纪律和监督
8.1 [bookmark: _Toc195921839]对采购人的要求
采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
8.2 [bookmark: _Toc195921840]对采购代理机构的要求
采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
8.3 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。
8.4 [bookmark: _Toc195921841]磋商小组及其成员不得有下列行为
（1） 确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；
（2） 接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
（3） 违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4） 在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
（5） 记录、复制或者带走任何评审资料；
（6） 其他不遵守评审纪律的行为。
8.5 [bookmark: _Toc195921842]对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。
8.6 [bookmark: _Toc195921843]质疑
供应商或潜在供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，通过政采云系统向采购代理机构提出质疑，以纸质文件、传真或电子邮件等其他方式提交的，采购代理机构有权不予受理。供应商或潜在供应商应知其权益受到损害之日，是指：
(1) 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
(2) 对磋商过程提出质疑的，为磋商程序环节结束之日；
(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商或潜在供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。
提出质疑的供应商或潜在供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。
供应商或潜在供应商以质疑函形式提交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，采购代理机构可视为书面询问受理并及时告知供应商，后续事宜按照询问答复流程办理。
8.7 投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9 [bookmark: _Toc75284964][bookmark: _Ref527103019][bookmark: _Toc76381786][bookmark: _Toc3331][bookmark: _Toc195921844][bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc32229]其他
需要补充的其他内容见供应商须知前附表。
10 关于中小企业
10.1 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
10.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
10.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
10.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
10.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
10.6 中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
10.7 依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8 中标、成交人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交人的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
11 关于节能产品及环境标志产品
11.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
11.2 节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
11.3 环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
11.4 产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
11.5 若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。
12 关于监狱企业
12.1 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
12.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
12.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
13 关于残疾人福利性单位
13.1 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
13.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
13.3 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

13.4 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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[bookmark: _Toc195921851][bookmark: _Toc11216]第三章  评审办法和标准
1 评审方法
2 本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
3 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审总分 100 分，如无明确要求或特殊说明，每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员给其评分的算术平均值。
4 分值构成：总分 100 分。评审标准
4.1 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。
4.2 分值构成
分值构成：总分100分，其中
商务技术部分得分：80分
报价部分得分：20分
4.3 [bookmark: _Ref426362114]商务和技术评审标准
4.3.1 [bookmark: _Ref426362140]商务技术部分评分标准：见附表三
4.3.2 [bookmark: _Ref426362176]报价评分标准：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（即响应总价）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。
5 评审程序
5.1 资格审查及符合性审查
5.1.1 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
5.1.2 磋商小组对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。
5.1.3 磋商小组在资格审查和符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
5.1.4 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。
5.2 磋商
5.2.1 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。
5.2.2 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
5.2.3 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函。
5.3 异常低价审查
5.3.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价响应审查程序： 
（1） 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2） 响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3） 响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4） 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.3.2 异常低价审查程序
（1） 磋商小组启动异常低价响应审查后，属于本章第5.3.1款第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第5.3.1款第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2） 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
（3） [bookmark: _Hlk190337965]上述响应报价指按照本章6.2修正后的报价。
（4） 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（5） 异常低价磋商审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
5.5 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6 最后报价的算术修正
6.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
6.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
6.2.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
6.2.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
6.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
6.2.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
6.2.5 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
7 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
7.1 供应商对实质性变动不予确认的；
7.2 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
7.3 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；
7.4 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
7.5 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
7.6 法律法规或磋商文件规定的其他情形。
8 评审
8.1.1 比较与评价
磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
8.1.2 磋商小组按本章第4.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第4.3.1项规定的评审因素和分值对商务、技术部分计算出得分A；
（2）按本章第4.3.2项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分B。
8.1.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
8.1.4 供应商得分=A+B。
9 评审结果
9.1.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。
9.1.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
附表一 资格审查表
	序号
	评审内容
	评审合格标准

	1
	供应商名称
	与营业执照、资质证书一致（符合法定工商变更程序除外）。审核营业执照、资质证书扫描件。

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
审核营业执照等法定证明文件扫描件。

	3
	具有健全的财务会计制度
	供应商具有健全的财务会计制度，提供下列两项证明材料之一：
（1）提供近三年（2023至2025年）任意一年第三方审计机构出具的财务审计报告正文和必要的财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注），根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知》、《关于加强审计报告查验工作的通知》，2022年及之后的审计报告应在注册会计师行业统一监管平台（网址http://acc.mof.gov.cn）赋二维码，审计报告盖有会计师事务所公章和两名中国注册会计师签名盖章，并附有会计师事务所营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师证书；成立时间不足一个完整会计年度的供应商，响应文件中提供提交响应文件截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明。请注意2024年9月5日后出具的财务报告财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注）也应附二维码。（二维码指注册会计师行业统一监管平台赋码，并非会计师事务所自行赋码）
（2）提供具有健全的财务会计制度且财务状况良好的书面承诺函。
审核近三年（2023年至2025年）任意一年第三方审计机构出具的财务审计报告正文和必要的财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注），成立时间不足一个完整会计年度的供应商，审核提交响应文件截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明扫描件；或具有健全的财务会计制度且财务状况良好的书面承诺函（承诺函格式可自拟）。

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
审核电子原件。

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月缴纳税收证明文件（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件）或免税证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴税的承诺函。
（2）提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月的社会保障资金缴纳记录（其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳）或免缴纳证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴纳社会保障资金的承诺函。
审核本款（1）和（2）要求的材料（承诺函格式可自拟）。

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
审核电子原件。

	7
	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
由采购代理机构统一查询后提交磋商小组。

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	提供了“供应商关联企业情况声明”。各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。
审核电子原件。

	9
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。
	提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。
审核电子原件。

	10
	联合体
	非联合体磋商。

	11
	中小企业资格
	根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则响应无效)
审核中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业证明材料。

	12
	资质要求
	具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证（安全生产许可证取消年检的，提供主管部门的证明文件）。
审核资质证书和安全生产许可证扫描件。

	13
	项目经理
	供应商拟派项目经理具备二级及以上注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员。
审核项目经理注册建造师执业证书扫描件、安全生产考核合格证书扫描件、目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员承诺书电子原件。

	[bookmark: _GoBack]14
	安全生产考核合格证书
	按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，供应商应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书。
审核企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书扫描件。



附表二 符合性审查表
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	磋商文件签署盖章
	按采购文件要求在规定位置加盖供应商公章和有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章的。

	2
	磋商报价
	磋商报价是固定价且未超过招标工程量清单“最高投标限价公布表”中公布的对应项。

	3
	附加条件
	磋商文件不含有采购人不能接受的附加条件。

	4
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益。
弄虚作假、串通投标的情形见附注。

	5
	报价修正
	报价出现前后不一致时，供应商按照采购文件评审办法要求确认修正后的报价。

	6
	其他无效情形
	法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

	7
	响应有效期
	响应有效期满足采购文件要求的。

	8
	备选方案
	供应商不得提交两份或者多份内容不同的磋商文件，或者在同一份磋商文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。

	9
	磋商内容
	供应商提供的工程无实质性遗漏。

	10
	是否允许采用分包方式履行合同
	采购文件不允许分包时，供应商未分包。

	11
	技术响应
	符合“采购需求”要求，标记为“*”的内容无重大负偏差。

	12
	工期和建设地点
	满足采购文件要求。

	13
	付款方式
	采购文件不允许偏差时，磋商文件无负偏差。


注：
1、有一项不符合要求，结论为不合格。
2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。



[bookmark: _Toc414446034][bookmark: _Toc410631198]附表三 商务技术评审因素及分值分配表
（满分80分）
	评分因素
	评分标准

	对项目的理解、重难点分析及合理化建议评分（满分10分）
	第一档次：对项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行，得10分；
第二档次：对项目的关键技术、工艺有较明确的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行，得8分；
第三档次：对项目的关键技术、工艺的表述不够明确，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议基本可行，得6分；
注：未提供本项不得分。

	建设方案与技术措施评分（满分15分）
	第一档次：对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；符合环保、安全、文明生产要求，得15分；
第二档次：对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；较符合环保、安全、文明生产要求，得12分；
第三档次：对项目总体概况表述不够清晰；部署及措施不够具体；对项目主要及关键方案表述不够清晰，得8分；
注：未提供本项不得分。

	质量管理体系与措施评分（满分8分）
	第一档次：质量符合或优于竞争性磋商文件要求且目标明确；质量管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，得8分；
第二档次：质量目标符合或优于竞争性磋商文件要求且目标明确；管理机构健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整，得6分；
第三档次：质量目标符合竞争性磋商文件要求且目标明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整，得4分；
注：未提供本项不得分。

	环境保护安全管理体系与措施评分（满分8分）
	第一档次：环境保护安全目标符合或优于竞争性磋商文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，得8分；
第二档次：环境保护安全目标符合或优于竞争性磋商文件要求；管理机构健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；实施与监控措施较完整，得6分；
第三档次：安全目标符合竞争性磋商文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整，得4分；
注：未提供本项不得分。

	工期承诺评审（满分3分）
	第一档次：供应商工期各阶段承诺均优于本项目需求，得3分；
第二档次：供应商工期各阶段承诺部分优于本项目需求，得2分；
第三档次：供应商未提出优于本项目需求工期承诺的不得分。	
注：未提供本项不得分。

	进度计划与保证措施（满分8分）
	第一档次：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求；分阶段施工进度计划内容全面,线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，得8分；
第二档次：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求；分阶段施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行，得6分；
第三档次：总工期及节点工期满足竞争性磋商文件要求；分阶段施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理；措施基本可行，得4分；
注：未提供本项不得分。

	资源配备计划评分（满分8分）
	第一档次：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，很好的满足施工需要，调配投入计划合理、准确全面，得8分；
第二档次：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好的满足施工需要，调配投入计划合理，得6分；
第三档次：劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，得4分；
注：未提供本项不得分。

	项目管理机构配置(对项目管理人员没有说明的本项不得分)评分（满分10分）
	第一档次：供应商拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件；项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗，得10分；
第二档次：供应商拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件；项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗，得7分；
第三档次：供应商拟定的项目经理符合竞争性磋商文件规定的资格条件；项目经理资质证书和B证年检合格。项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗，得3分；
注：未提供本项不得分。

	业绩（满分10分）
	承接过医院血透室或同类医疗净化区域施工业绩，每有 1 个得 5 分，最高得 10 分。
类似项目业绩证明材料：中标（成交）通知书或合同协议书、或工程接收证书（或竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录），其他来源获取的业绩不作为项目业绩证明使用。



[bookmark: _Toc28562]第四章  合同条款
（本合同内容仅供参考，甲乙双方可根据国家相关法律法规及本项目的情况另行约定）
[bookmark: _Toc506357958]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 
2.工程地点： 
3.工程立项批准文号： 
4.资金来源：     。
5.工程内容：
6.工程承包范围：详见施工图和招标工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合                          标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：固定总价合同 。
五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于   年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执  份。

（此页无正文）




发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：
地  址：                      地  址：
邮政编码：                    邮政编码：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
电  话：                    电  话：
传  真：                   传  真：
电子信箱：                                  电子信箱：
开户银行：                 开户银行：
账  号：                 账 号：









[bookmark: _Toc506357959]第二部分 通用合同条款
（通用合同条款与GF—2017—0201版本一致）
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《民法通则》、《云南省建设工程造价管理条例》及现行相关政策法规，国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价依据和办法。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑安装工程各类施工质量验收规范及验评标准和建设工程项目管理条例。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/；
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前14天提供满足施工要求的完整图纸5套及完整电子版。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的施工图。承包范围外的施工图，发包人可以根据需要提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部办公室；
发包人指定的接收人为：          。
发包人接收文件的方式：现场送达或电子邮件；
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：         。 
承包人接收文件的方式：现场送达或电子邮件
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人在磋商阶段已查勘过施工现场,并根据本工程规模、特点和技术参数，对进出分阶段施工以及施工现场的方式、手段、路线及工程所在地施工工期内的天气和气候情况作出预估并在报价时充分考虑完善进出场条件所需费用及对工期的影响。签约合同价中已经包含本项目上述措施的费用。由于本项原因导致的延误工期责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号： ；
职    务：发包人代表；
联系电话： ；
电子信箱：；
通信地址：  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已经具备进场条件，分区域提供场地。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，临时水、电提供现场内接驳点；进场时现场具有场地内临时道路及片区内道路。
上述范围外的工作由承包人完成，涉及费用的（如有），承包人在磋商阶段已查勘过施工现场,并根据本工程规模、特点和技术参数在报价中考虑，签约合同价中已包含上述范围外发生的费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：按工程所在地档案馆的相关要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人及相关验收机构所需份数提供。
承包人提交的竣工资料的费用承担：签约合同价中包含由竣工资料产生的（编制、收集、组卷、绘制竣工图、拍摄、增加数量等）所有费用（包括对其他专业施工单位资料的收集、整理、移交工作的费用），发包人不为此再支付费用。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内，承包人未在上述期间（限）内提交，每拖延1日，支付违约金1万元并累计计算。
承包人提交的竣工资料形式要求：经核验签证后的竣工资料，竣工资料需达到城建档案管理部门的入档要求，书面资料及与书面资料内容一致的电子版资料。
（6）承包人应履行的其他义务：
①承包人应遵守发包人的项目管理制度，接受发包人对施工现场、施工总进度及各专业进度、安全文明、资源及措施调配、申报优良工程等工作的的管理；完成竞争性磋商文件第三章技术标准和要求项下的任一项工作；
②施工组织设计、专项施工方案等应根据发包人提供场地情况、施工工况情况进行调整以适应项目施工的需要。承包人在磋商阶段已查勘过施工现场,并根据本工程规模、特点和技术参数，编制施工组织设计并在报价时已充分考虑完善现场条件、工期要求、管理要求等所需费用及对工期的影响。签约合同价中已经包含措施费及相应调整、迁移、重置等费用。承包人应接受因专业工程施工进度、工作面协调而发生的合理施工组织变更；编制大型设备运输方案，与其他相关专业工程承包单位共同确定运输实施方案。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：           。
关于项目经理和技术负责人每月在施工现场的时间要求：每月带班生产时间不得少于每月22日历天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理和技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：在发包人或发包人代表要求承包人交验上述资料原件时，承包人应在7日内提交，否则按5000元/天违约金累计。拖延30日及以上的，发包人可以解除合同；发包人不解除合同的，承包人承担上述累计计取的违约金责任，直至承包人提供上述资料或发包人同意承包人更换项目经理时。
[bookmark: _Toc506357969]项目经理或技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：一次离开或累计3日以内（含）的，按1000元/天计算违约金；一次或累计3日以上的，按2000元/天计算违约金，并视为承包人根本性违约。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任：承包人向发包人支付2万元/次/人的违约金；因特殊原因不能到任的，经发包人同意可更换，经同意更换的项目经理或技术负责人必须提供劳动合同以及缴纳社会保险的证明，且具备竞争性磋商文件注明的资格及业绩要求。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付5000元/天的违约金，并视为承包人根本性违约。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：本合同书签订后的7日内单独提交。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付1万元/人的违约金。违约金责任不免除由此导致的发包人损失的赔偿责任。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：一次不超过（含）2天的，报监理人同意；一次超过2天的，应通知监理人并报发包人同意  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付10000元/人的违约金。违约金责任不免除由此导致的发包人损失的赔偿责任，并视为承包人根本性违约。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：一次离开或累计3日以内（含）的，按1000元/天计算违约金；一次或累计3日以上的，按2000元/天计算违约金。
[bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945]3.5 分包
[bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297048346]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：项目禁止分包。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 是。履约保证金的金额：合同签约价的5%；履约保证金形式：采用银行保函、银行汇款、保证保险和商业保函等形式；履约保证金提交时间：自成交通知书发出之日起30日历天内提交；履约保证金退还时间：发包人应在工程竣工验收合格后7天内无息退还（解除）。 
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527]5.1.1质量标准和要求：一次性验收合格。
关于工程奖项的约定：无。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全事故死亡率为零。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应负责本项目承包范围内全部施工现场的治安保卫。因一阶段施工时仍为学生在校期间，承包人在施工现场建立符相应组织或人员负责维护出入施工周边区域的安全，费用已包括在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划包括本合同范围内全部工程的施工总进度计划及承包人承包范围内工程的单位工程进度计划。承包人有权依照施工总进度计划及施工进度计划检查施工进度情况，负责汇总各进度月报，当发生偏差时，应提出纠偏建议。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：当承包人完成施工准备工作并经发包人、监理人验收合格后，在发包人要求的期限内提交 。
7.3.2开工通知
以监理人发出的书面开工通知为准。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：除通用条款约定的情形外，双方另行约定。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的承包人承包范围内的主要材料、设备的保管费用已经包含在签约合同价中。
本工程所使用的材料必须符合设计规范，并经监理验收后方可使用。对水泥、钢材、商品混凝土等大宗材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人、监理方看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场。发包人保留部分主要材料的采购权，若承包人一次材料送样不满足要求，第二次送样后品质仍明显低于磋商承诺或拦标价的相应品质的、采供时间不满足要求的，发包人将收回采供权，并按已标价工程量清单单价×工程量，从合同中扣除该项费用，再按该批次不合格材料总价费用的10%进行处罚。由此带来的工期延误，发包人不予承担责任。发包人供应的承包人承包范围内的主要材料、设备的保管费用及装卸、二次搬运等费用已经包含在签约合同价中。
在工程实施过程中，承包人不能因与发包人在材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任一律由承包人承担。
[bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc303539147]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
1﹑承包人在磋商时遗漏任何一项工作内容等，承包人应按发包人提供的施工图和相关施工规程规范及计价规则要求实施，并不构成一项变更。
2﹑任何施工管理和技术、气象因素、政府临时管制等方面的原因导致的工程量增加、产生新的项目或工作的增加等不构成变更。
3﹑承包人为保证工程质量、安全文明施工、环境保护等而采取的措施；施工现场内的二次搬运、施工现场布置的调整等不构成变更。
10.3.3 变更执行
    承包人不得以任何理由拒绝执行发包人的变更指令，否则发包人有权拒绝签付工程进度款。当工程在关键线路上出现重大变更，因项目变更产生的工期顺延，变更所产生的增减工程量按实结算。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
（2）材料计价原则：材料价格以合同签订当月的《昭通市建设工程材料价格信息及市场价格》中的营改增版巧家县基价确定，没有的材料价格按《云南省建设工程材料及设备价格信息》中昭通市巧家县基价确定；以上价格信息都无法确定的材料价格，由发包人、承包人、监理和造价四方通过询价确定。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296347200]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、固定单价合同。
固定单价包含的风险范围：
（1）承包人自行考虑施工过程中材料、设备、人工费的市场价格变化，并承担由此产生的风险，发包人不额外支付因材料、设备、人工费的市场价格增涨而产生的费用，结算时一律不做调整。
（2）承包人充分考虑雨季施工、停水、停电等自然因素及工程量变更而造成影响工期的情况，考虑相关措施费用及合理安排好施工组织设计，必须保证按所承诺的工期完成工程项目，一旦工期延误按照合同专用条款中对工期延误的有关规定执行。
（3）承包人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（4）招标工程量清单中的项目特征、工作内容描述与施工图纸、实际施工需要明显不符，承包人未在磋商阶段提出，承包人应按施工图纸、实际施工需要实施且该种项目不予调整，包含设备、材料价格包干风险费；
（5）承包人在磋商时遗漏任何一项项目特征、工作内容等，承包人应按发包人提供的招标工程量清单中的特征描述和有关规程规范要求实施并不予调整；
（6）任何施工管理方面的原因和风险；
（7）任何为保证工程质量而采取的措施；
（8）承包人必须采取有效措施保护周边建筑、管线的安全，任何由此引起的费用增加均不予调整；
（9）承包人深化或优化设计时，任何由此引起的措施项目特征变化；除调减外，发包人不因上述任一种情形对综合单价（费率）确认和调整。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 无  。
预付款支付期限：     无        。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期： 工程完工并经采购人验收合格后，支付合同签约价的50%；完成工程结算审核且通过省、市级卫生健康委组织的验收后，支付至第三方造价咨询机构审核认定金额的97%，剩余3%作为质保金（缺陷责任期满且无质量问题后一次性无息退还）。承包人提供相应等值的发票。
[bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473]14. 竣工结算方式：工程竣工验收后28天内承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料，发包人收到承包人报送完整的竣工结算资料后组织造价机构60天内完成审核并向承包人反馈意见（争议处理时间除外）。发包人在收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后未在前述约定期限内完成审核且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算价，并自发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后第61天起视为已签发竣工付款证书。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人与承包人协商。
承包人上报发包人的竣工结算费用应该准确，因工程结算审核的审减幅度超过10%（不含10%）以外的部分，导致发包人需要实际支付额外的审核费用，由承包人承担，在工程结算时发包人将相应予以扣除。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留，保证金额为第三方造价咨询机构审定工程价款的3%。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
15.4.3 修复通知
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]承包人须对本工程承担保修责任，工程竣工验收合格并交付业主使用，如工程出现质量问题，承包人应接到发包人通知后5日之内到达现场进行维修，并保证在到达现场后尽快修复完毕，如承包人拒绝或逾期维修两次以上仍存在质量问题，发包人有权另行委托他人进行维修，因此而发生的费用，均由承包人承担。一年之内如出现质量问题，由承包人负责维修与更换，如因质量问题发生安全事故，责任由承包人承担。
16. 违约
16.2 承包人违约
[bookmark: _Toc351203649]16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：损失赔偿责任。包括但不限于发包人对政府有关部门支付的罚金和对第三人赔偿、罚款、利息、发包人履行利益的损失，发包人增加的财务成本、房屋租赁费用增加、不能如期销售或出租丧失的利益等及为实现债权所发生的仲裁费（诉讼费）、律师费、交通费、复印费、鉴定费等经济支出 。
16.2.2.2  工期延误责任。
（1）由于承包人原因（包括但不限于未按合同约定履行施工总进度控制、质量安全、施工组织和技术、总承包服务、专业协调管理、现场管理义务，应承担风险，违约等方面的原因）导致竣工工期延误，承包人除应自费赶工恢复至计划进度（或其调整）外或继续履行外，每逾期一天按1万元支付违约金，工期延误超过30天，按合同价的1%支付赔偿违约金。
（2）因承包人原因导致工程质量不符合国家现行规范、设计及合同要求的，承包人应当根据发包人指令或要求无偿整改（修理、拆除、返工、改造），直到符合约定标准。如承包人逾期2日仍未整改或同一部位经两次指令未符合约定标准的，发包人有权解除合同，造成的损失承包人自行承担。凡因承包人原因导致本合同解除的，承包人除须将已付工程款返还发包人外，均须承担违约赔偿金，违约金为合同金额的30%，如该违约赔偿金不足以弥补发包人损失，承包人还须赔偿发包人的损失。
（3）关于解决本工程农民工权益保障的机制保证：承包人按昭通市规定的金额缴纳农民工工资保证金；鉴于当前有资质的劳务企业数量较少，若本工程使用零散用工行为，视为承包人直接用工，承包人必须依法与每个工人签订劳动合同。对于承包人非法用工侵犯农民工权益，农民工的劳动生活条件没有得到依法保障的，所产生的一切法律后果由承包人承担。如出现承包人克扣、拖欠农民工工资的行为并经查实的，承包人每次向发包人支付违约金10万元 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同 。
（2） 承包人拒绝进场的，经发包人通知后15日内仍未进场的，发包人可以解除合同；发包人原因除外 。
（3）已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的 ，发包人有权委托第三方实施，费用由承包人承担。
（4）由于承包人的资质降级，不能满足工程承包要求；
（5）承包人的工程进度经多次催促仍不能达到发包人已批准计划要求的；
（6）承包人出现挪用工程资金，陷入重大债权债务纠纷，并影响到本工程的正常实施；
（7）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：如因市财政未拨付资金导致发包人无法按照合同约定时间付款，发包人不承担相应违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向施工工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
22.其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。 


[bookmark: _Toc29760][bookmark: _Toc104417871]附件一：廉政合同格式
廉政合同
甲   方（业    主）：                              
乙   方（施工单位）：                              
根据国家建设部、监察部<<关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知>>和省纪委、监察厅、建设厅<<关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知>>精神，坚决执行<<反对不正当竞争法>>、<<建筑法>>和有关法规。确定工程甲、乙双方秉公行事，自愿签订建设工程廉政合同。
一、发包人不得接受承包人请吃、请玩；不得接受承包人赠送的礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受承包人任何好处费及工程回扣；不得向承包人报销任何应由发包人支付的费用，不参加承包人举行的任何庆典活动。
二、发包人人员向承包人索贿，承包人应予拒绝和检举，经承包人检举，被纪检监察、检察机关查实的，依法或按有关规定处理。
三、承包人不得以任何形式邀请发包人吃、玩或向发包人赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。如有违反，对承包人处以建设工程造价3%以下的罚款 。
四、承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，发包人有权中止项目施工合同，由此使发包人所造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担。
五、甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。
六、甲乙双方领导干部或法人代表要严格履行<<工程廉政合同>>，如有违反，对主要领导或法人代表要依法按有关规定进行处理。
七、此<<工程廉政合同>>与<<施工工程承包合同>>同时签订，一式六份，甲乙双方纪检监察机关一份，建设行政主管部门一份。
八、此合同自双方签章后即生效。
发包人单位(印章)            承包人单位(印章)
负责人：（签章）          承包人法定代表人或其委托代理人：（签章）
签订日期：   年 月 日 
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附件二：安全生产合同格式
安全生产合同
为在           合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主        (以下简称“发包人”)与建设方         (以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11．工程建设施工期间发生任何安全责任事故，致使施工人员、业主或其他第三人的人身、财产受到损害，承包人自愿承担一切责任。
本合同一式六份，发包人执四份、承包人执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章或合同专用章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：  (印章)             承包人：  (印章)                                 
负责人：（签章）           法定代表人或其委托代理人：（签章）

签订日期：    年 月  日
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附件三：工程质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和市政工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按施工图纸、工程量清单范围。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。；
5.其他项目保修期限约定如下：按工程验收规范。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(印章)：              承包人(印章)：

负责人：（签章）            法定代表人或其委托代理人：（签章）

签订日期：   年  月  日
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本项目位于巧家县人民医院。主要建设内容为：血透科土建二次装修、给排水、强弱电、消防暖通等。
二、工程内容
（一）工程名称：巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目。                                                      
（二）工程承包范围：详见施工图设计文件和招标工程量清单。
（三）工程质量标准
*1.本工程项目要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。
*2.本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。
*3.本工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。
*4.特殊质量要求：符合国家《血液净化标准操作规程（2021版）》《医疗机构血液透析室管理规范》和《血液透析中心基本标准和管理规范（试行）》，并最终通过省、市级卫生健康委组织的验收。
三、商务要求
*（一）工期要求：开工令下达后90日历天。
（二）工程地点：巧家县人民医院血透室。
*（三）付款条件：工程完工并经采购人验收合格后，支付合同签约价的50%；完成工程结算审核且通过省、市级卫生健康委组织的验收后，支付至第三方造价咨询机构审核认定金额的97%，剩余3%作为质保金（缺陷责任期满且无质量问题后一次性无息退还）。
*（四）缺陷责任期：24个月。
（五）保修期限：按《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限执行，未列明项目保修期限由发包方与承包方在合同中约定。
*（六）分包：不允许。
*（七）承包人应严格执行中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工工资支付条例》，按照有关规定开设农民工工资专用账户，该账户专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。承包人应按时足额保障农民工工资，不得拖欠农民工工资。
（八）工程实施中增减变更项目的结算原则
*1.变更估价原则：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。
*2.材料计价原则：材料价格以合同签订当月的《昭通市建设工程材料价格信息及市场价格》中的营改增版巧家县基价确定，没有的材料价格按《云南省建设工程材料及设备价格信息》中昭通市巧家县基价确定；以上价格信息都无法确定的材料价格，由发包人、承包人、监理和造价四方通过询价确定。
四、采购人提供的资料
（一）招标工程量清单（电子版，另册提供）。
（二）最高投标限价和工程量清单编制说明（电子版，另册提供）。
（三）施工图设计文件（电子版，另册提供）。
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附件 1 [bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc20935]报价函及报价函附录

报价函


                （采购人名称）：
1.我方已仔细研究了  （项目名称）   磋商文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对磋商文件无任何异议，并愿意以“报价函附录”所填写的响应总价、合同履行期限及质量承诺，向你方提供磋商文件要求的工程。
2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销磋商文件。否则，你方可不退还我方的磋商保证金。
3.本响应文件有效期为自递交响应文件截止之日起    个日历日。
4.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。
5．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金，作为履行合同的担保。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合磋商文件要求的全部的工程。
（4）我方保证在收到成交通知书后五个工作日内按要求支付成交服务费。
6.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。
7．                （其他补充说明）。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
地址：
电话：
传真：
年 月 日

 报价函附录
	序号
	项目
	报价金额
	备注

	1
	响应总价
	小写：
大写：
	金额保留小数点后两位。响应总报价大小写如有不一致，以大写为准。

	2
	合同履行期限
	

	3
	工程质量承诺
	

	4
	项目经理
	姓名：                    证书编号：

	5
	是否享受折扣
	是○   否○
小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位请勾选是，其他请勾选否



供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：



已标价工程量清单
说明：
1.供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行“云建科〔2025〕63号及云建科〔2025〕72号”等现行有关配套计价文件。措施项目清单中的安全生产措施项目费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其计价费率在投标时不得调整。增值税应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，其计算费率和税率在投标时不得调整。
2.已标价工程量清单必须加盖编制单位公章及所属单位注册造价师签字并加盖执业专用章，注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托编制投标报价的，应在响应文件中附有被委托人的营业执照和委托合同（协议书）复印件，响应文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。（根据《注册造价工程师管理办法》（2020年修正）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）的规定，本项目投标报价可以由二级及以上注册造价工程师进行编制，审核由一级注册造价工程师审核。当编制人与审核人是一级注册造价工程师时，编制人与审核人可以是同一人。）
附件 2 [bookmark: _Toc9348][bookmark: _Toc17828]法定代表人身份证明

法定代表人身份证明



姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。




供应商：           （盖单位章）

年 月 日


附件 3 [bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc22622]授权委托书

授权委托书


本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：              。

代理人无转委托权。



附：法定代表人身份证明及被授权人身份证明（扫描件或扫描件）



供应商：            （盖单位章）
法定代表人：             （签字或盖人名章）
身份证号码：
委托代理人：              （签字或盖人名章）
身份证号码：
年 月 日


附件 4 商务、合同条款偏差表

[bookmark: _Toc26771][bookmark: _Toc10349]商务、合同条款偏差表
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务、合同条款
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

注：1、	供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；
2、	对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。
3、	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。
4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
5、	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


附件 5 供应商基本情况表

[bookmark: _Toc26439][bookmark: _Toc23898]供应商基本情况表

	企业名称
	
	成立日期
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	

	法定代表人
	
	营业期限
	

	资质类型
	
	资质等级
	

	主营业务
	

	地  址
	

	开户银行
	

	开户行号
（如有）
	

	银行账号
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	



兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。



供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

附件 6 资格证明文件
	序号
	评审内容
	评审合格标准

	1
	供应商名称
	与磋商报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）。
提供营业执照扫描件。

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
提供营业执照等法定证明文件扫描件。

	3
	具有健全的财务会计制度
	供应商具有健全的财务会计制度，提供下列两项证明材料之一：
（1）提供近三年（2023至2025年）任意一年第三方审计机构出具的财务审计报告正文和必要的财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注），根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知》、《关于加强审计报告查验工作的通知》，2022年及之后的审计报告应在注册会计师行业统一监管平台（网址http://acc.mof.gov.cn）赋二维码，审计报告盖有会计师事务所公章和两名中国注册会计师签名盖章，并附有会计师事务所营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师证书；成立时间不足一个完整会计年度的供应商，响应文件中提供提交响应文件截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明。请注意2024年9月5日后出具的财务报告财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注）也应附二维码。（二维码指注册会计师行业统一监管平台赋码，并非会计师事务所自行赋码）
（2）提供具有健全的财务会计制度且财务状况良好的书面承诺函。
提供近三年（2023年至2025年）任意一年第三方审计机构出具的财务审计报告正文和必要的财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注），成立时间不足一个完整会计年度的供应商，提供提交响应文件截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明扫描件；或提供具有健全的财务会计制度且财务状况良好的书面承诺函（承诺函格式可自拟）。

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺。
提供电子原件。

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月缴纳税收证明文件（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件）或免税证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴税的承诺函。
（2）提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月的社会保障资金缴纳记录（其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳）或免缴纳证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴纳社会保障资金的承诺函。
提供本款（1）和（2）要求的材料（承诺函格式可自拟）。

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
提供电子原件。

	7
	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
由采购代理机构统一查询后提交磋商小组。

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	提供了“供应商关联企业情况声明”。各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。
提供电子原件。

	9
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。
	提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。
提供电子原件。

	10
	联合体
	非联合体磋商。

	11
	中小企业资格
	根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则响应无效)
提供中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业证明材料。

	11
	资质要求
	具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证（安全生产许可证取消年检的，提供主管部门的证明文件）。
提供资质证书扫描件。

	12
	项目经理
	供应商拟派项目经理具备二级及以上注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员。
提供项目经理注册建造师执业证书扫描件、安全生产考核合格证书扫描件、目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员承诺书电子原件。

	13
	安全生产考核合格证书
	按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，供应商应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书。
提供企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书扫描件。



[bookmark: _Toc31740][bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc15604]6-1 供应商“三证合一”的企业法人营业执照副本扫描件

说明：
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的扫描件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”扫描件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc16787][bookmark: _Toc21548]6-2  供应商具有健全的财务会计制度，提供下列两项证明材料之一：
（1）提供近三年（2023至2025年）任意一年第三方审计机构出具的财务审计报告正文和必要的财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注），根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知》、《关于加强审计报告查验工作的通知》，2022年及之后的审计报告应在注册会计师行业统一监管平台（网址http://acc.mof.gov.cn）赋二维码，审计报告盖有会计师事务所公章和两名中国注册会计师签名盖章，并附有会计师事务所营业执照、会计师事务所执业证书、注册会计师证书；成立时间不足一个完整会计年度的供应商，响应文件中提供提交响应文件截止时间前近三个月内基本开户银行出具的资信证明。请注意2024年9月5日后出具的财务报告财务报表（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表/损益表、附注）也应附二维码。（二维码指注册会计师行业统一监管平台赋码，并非会计师事务所自行赋码）
（2）提供具有健全的财务会计制度且财务状况良好的书面承诺函（格式自拟）。
[bookmark: _Toc1233][bookmark: _Toc19881][bookmark: _Toc10448]

6-3  依法缴纳税收的证明

提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月缴纳税收证明文件（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件）或免税证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴税的承诺函。


[bookmark: _Toc2794][bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc16271]6-4  社会保障资金缴纳记录

提供公司2025年1月（含）以来至今任意1个月的社会保障资金缴纳记录（其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳）或免缴纳证明，或供应商自行出具的具有良好依法缴纳社会保障资金的承诺函。
[bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc17455][bookmark: _Toc27325]

6-5  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书


(采购人名称)      ：

我公司承诺具备履行合同所必需的服务和专业技术能力。



[bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc25779]供应商（盖章）：
[bookmark: _Toc10939][bookmark: _Toc7715]法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
[bookmark: _Toc20701][bookmark: _Toc14865]日期：





[bookmark: _Toc12562][bookmark: _Toc2139][bookmark: _Toc9381]6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

[bookmark: _Toc31540][bookmark: _Toc24316]声明函

致：   （采购人）  

在本项目磋商文件截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。



供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc20882][bookmark: _Toc15314][bookmark: _Toc1047]6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：
与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：



供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc21167][bookmark: _Toc32535][bookmark: _Toc14800]6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明


致：
我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。也不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参加本项目的磋商的情形。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：
6-9  资质
	资质要求
	具备建设行政主管部门核发的合法有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证（安全生产许可证取消年检的，提供主管部门的证明文件）。
提供资质证书和安全生产许可证扫描件。

	项目经理
	供应商拟派项目经理具备二级及以上注册建造师（建筑工程专业）执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员。
提供项目经理注册建造师执业证书扫描件、安全生产考核合格证书扫描件、目前以及项目在建期间不得担任其他在建工程项目的项目经理，并不得兼任本项目或其他项目的其他管理人员承诺书电子原件。

	安全生产考核合格证书
	按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，供应商应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书。
提供企业主要负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书扫描件。



附件 7 供应商业绩一览表

	年份
	项目名称
	合同总价
	委托单位名称
	委托单位联系人及电话
	备注

	20  年
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20  年
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20  年
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc28682][bookmark: _Toc23141]注：供应商须提供相应的证明文件（证明材料要求见第三章“评审办法和标准”）

供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：
- 1 -

附件 8 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

[bookmark: _Toc25392][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc13843]（一）中小企业声明函（工程）
（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 巧家县人民医院 （单位名称）的 巧家县人民医院医养结合与康复楼—血透室提升改造项目 （项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、             （标的名称），属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、 / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在直接控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
       

   企业名称（电子公章）：
日 期：


[bookmark: _Toc1501][bookmark: _Toc16709]（二）监狱企业证明
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



[bookmark: _Toc28478][bookmark: _Toc2379]（三）残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

单位名称（盖章）：

日  期：




附件 9 响应承诺书

响应承诺书
致：（采购人名称）
我方在此声明，我方以下事项进行承诺：
（1） 在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；
（2） 在本次磋商中我公司无向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；
（3） 在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；
（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、磋商资格被取消状态；
（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。
上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。
特此承诺

供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：




附件 10 技术偏离表

供应商名称：
	磋商文件条目号
	技术条款要求
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。
2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。
3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


附件 11 服务方案
1、对项目的理解、重难点分析及合理化建议
2、建设方案与技术措施
3、质量管理体系与措施
4、环境保护安全管理体系与措施
5、工程进度计划与保证措施
①工期承诺
②进度计划与保证措施
6、资源配备计划
7、项目管理机构配置

附表：
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表三：劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。


附表五：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



项目负责人简历表
项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险扫描件及未担任其他在建建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表扫描件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	
	注册单位
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	序号
	参加过的类似项目名称
	项目地址
	业主名称
	联系人姓名及电话
	合同金额
	完成时间
	在项目中担任何种职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






项目施工项目经理未在建承诺书

承诺书
                （采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往                （项目名称）（以下简称“本工程”）的施工项目经理            （姓名和证书编号）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。




供应商（盖章）：               
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：___________
日      期：     年     月     日





项目管理机构组成表

	
职务
	
姓名
	
职称
	执业或职业资格证明
	
备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	拟委派岗位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：要求持证上岗的专业技术人员需提供资格证书清晰扫描件。




附件 12 采购文件要求的承诺、声明等或供应商认为有必要提交的其他资料（格式自拟）。


附件 13 最终报价（第二次报价）表
 最终报价（第二次报价）表
	项目编号及项目名称
	项目编号：

项目名称：

	响应总价
	小写：

大写：

注：
（1）供应商在磋商小组规定的时间内提交最终报价的总价金额。在履行合同过程中，工程计价按照第一次报价的已标价工程量清单中的单价执行，在工程竣工结算时按照最终报价的总价金额相较于第一次报价的总价金额的优惠比例，计算竣工结算合同总价。税金、安全文明施工费、规费属于不可竞争性费用，结算时不参与下浮。
竣工结算合同总价=（最终审定的建筑安装工程费-安全文明施工费-规费-税金）×[1-（第一次报价的总价金额-最终报价的总价金额）/第一次报价的总价金额×100%]+安全文明施工费+规费+税金。
（2）金额保留小数点后两位。响应总报价大小写如有不一致，以大写为准。

	其他需要说明的事项
	












说明：本部分格式由供应商在磋商环节提交最后报价时作为附件提交政采云平台，不需要编制在响应文件中。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：
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附件 14 其他
[bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc25882]其它 

[bookmark: _Toc15992][bookmark: _Toc12998][bookmark: _Toc20834][bookmark: _Toc6650]质疑函范本
[bookmark: _Toc20155][bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc10956]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
[bookmark: _Toc8527][bookmark: _Toc10341][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc17780]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc273][bookmark: _Toc7240][bookmark: _Toc22059][bookmark: _Toc30084]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc28443][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc19907]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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