# 普洱市特殊教育学校附属工程建设项目

# 竞争性磋商文件

# 项目编号：PEZC2025-C2-00142-YNAZ-0004

# 采购人：普洱市特殊教育学校

采购代理机构：云南傲真工程咨询有限公司

2025年3月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须	3

第三章 评审办法	17

第四章 合同条款及样式	24

第五章 响应文件格式	28

第六章 工程量清单	52

- 第一章 竞争性磋商公告

普洱市特殊教育学校附属工程建设项目的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）获取采购文件，并于2025年3月28日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

### 1.1项目编号：PEZC2025-C2-00142-YNAZ-0004

### 1.2项目名称：普洱市特殊教育学校附属工程建设项目

### 1.3采购方式:竞争性磋商

### 1.4预算金额：1800000.00元

#### 最高限价：1799760.52元

### 1.5采购需求：新建围墙、围墙钢丝网围挡、围墙排水、屋顶防水修缮、教学楼和综合楼外墙改造（具体内容详见工程量清单）

### 1.6工期：合同签订后60日历天

### 1.7质量要求：符合国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，一次性竣工验收合格。

### 1.8本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

### 2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

#### （1）具有独立承担民事责任的能力；

#### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

#### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

#### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

#### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

#### （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.2本项目特定资格要求：

- （1）资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

- 项目经理：拟派项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，并取得安全生产考核合格证书，且不能担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书）。

### 2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供书面承诺）。

### 2.4供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（提供书面声明）。

- 2.5落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同中小微企业。

- 三、获取采购文件

3.1 时间：2025年3月18日至2025年3月24日，每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

3.2  地点：“政采云”平台（http：www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。政采云电子交易：服务热线95763

3.3方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA 申领链接：

httpss://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

注：如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

### 3.4 售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年3月28日09时00分（（北京时间）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

## 五、开启

### 1.时间：2025年3月28日09时00分（（北京时间）

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

本项目采购信息、成交公告在云南省政府采购网（http：//www.yngp.com）和“政采云”平台（http：www.zcygov.cn）上发布。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：普洱市特殊教育学校

地址：普洱市思茅区南屏镇学苑路7号

联系人：石老师

联系电话：13887978922

采购代理机构：云南傲真工程咨询有限公司

地址：普洱市思茅区龙生路65号

联系人:白工

联系电话：0879-2828106

- 第二章  供应商须

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 |  | 采购人：普洱市特殊教育学校 地址：普洱市思茅区南屏镇学苑路7号 联系人：刘老师 联系电话：13759036995 |  |
| 1.1.2 | 采购代理机构 |  | 采购代理机构：云南傲真工程咨询有限公司 地 址：普洱市思茅区龙生路65号 联系人：白工 电 话：0879-2828106 |  |
| 1.1.3 | 项目名称 |  | 普洱市特殊教育学校附属工程建设项目 |  |
| 1.1.4 | 工期 |  | ### 合同签订后60日历天 |  |
| 1.3.1 | 采购内容 |  | ### 普洱市特殊教育学校附属工程建设项目 |  |
| 1.3.2 | 本项目是否接受联合体投标 |  | ### 否。 |  |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 |  | ### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ### （1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件； ### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年或2024年财务审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明； ### （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）； ### （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； ### （5）参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的，提供自成立以来的），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供书面声明函）。 ### （6）法律、行政法规规定的其他条件。 ### 2.信誉要求：供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（提供书面声明）。 ### 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供书面承诺）。 - 4.本项目特定资格要求：（1）资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； - （2）项目经理：拟派项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，并取得安全生产考核合格证书，且不能担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书）。 - 5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同中小微企业。 |  |
| 1.5.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |
| 1.6.1 | 分 包 |  | 不允许 |  |
| 1.7.1 | 供应商提出问题的 截止时间和方式 |  | 时间：磋商截止时间至少5日前 方式：使用CA数字证书登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），在“质疑”菜单提出。 |  |
| 1.7.2 | 采购人澄清的 时间和方式 |  | 时间：磋商截止时间至少5日前 方式：采购人通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）发出采购文件澄清。所有获取了采购文件的潜在供应商登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。 |  |
| 1.7.3 | 供应商要求澄清 采购文件的截止时间 |  | 磋商截止时间至少5日前 |  |
| 2.2.1 | 磋商时间 |  | 北京时间2025年3月28日 09 时00分 |  |
| 2.2.2 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间和方式 |  | 时间：发出后1个工作日内。 供应商自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。 |  |
| 2.3.3 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间和方式 |  | 时间：发出后1个工作日内。 供应商自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取修改，无须回复确认已收到该修改。 |  |
| 3.1.1 | 构成磋商申请文件的其他材料 |  | 如补充通知、澄清文件、答疑文件等资料（若有） |  |
| 3.1.2 | 踏勘现场 |  | 不统一组织，自行踏勘。 |  |
| 3.2.1 | 磋商有效期 |  | 90日历天（从磋商之日算起） |  |
| 3.3.1 | 磋商保证金 |  | 一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。 二、投标保证金金额：大写：壹万元整；小写（10000.00元） 三、投标保证金办理程序 1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。 开户名称：云南傲真工程咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司普洱茶苑路支行 账号：53050168614000000342 联系电话：0879-2828106 2、保证保险： （1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。 （2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。 （3）在投标保证保险中，投标人为投保人，采购人为被保险人。 3、银行保函： （1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。 （2）在投标担保中，投标人为被担保人，采购人为受益人。 四、投标保证金有效期同投标有效期 五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。 |  |
| 3.4 | 是否允许递交备选磋商方案 |  | 不允许 |  |
| 3.4.1 | 签字和盖章要求 |  | 竞争性磋商文件中要求签字或盖章的地方应按规定格式签字或盖章 |  |
| 3.5.2 | 磋商响应文件递交及份数 |  | 磋商申请人应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的磋商响应文件上传至政采云平台。 注：成交人在领取成交通知书时补交纸质版磋商响应文件正本1份，副本2份。纸质版响应文件内容与上传的电子响应文件内容一致 |  |
| 3.5.3 | 成交人补交纸质版磋商响应文件装订要求 |  | 磋商响应文件应装订成册，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | / |  |
| 4.2.2 | 递交磋商申请文件地点 |  | “政采云”平台（http：www.zcygov.cn） |  |
| 4.2.3 | 是否退还磋商申请文件 |  | 否 |  |
| 4.2.4 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同提交响应文件截止时间； 开标地点：同提交响应文件地点。 |  |
| 4.2.5 | 开标程序 |  | 按开标系统提取的各投标人的顺序开标 |  |
| 5.1.1 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成：3人，其中采购人代表不超过三分之一，评审专家不少于三分之二。 |  |
| 5.1.2 | 是否授权磋商小组确定成交人 |  | 否，推荐的成交候选人数：有排序的不超过3名 。 |  |
| 5.1.3 | 履约保证金 |  | 由采购人和成交人签订合同时协商确定。 |  |
| 5.1.4 | 采购预算价 |  | 1800000.00元 |  |
| 5.1.5 | 招标控制价：投标总价不得高于1799760.52元，否则按无效响应处理。 |  |  |  |
| 6. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 采购代理服务费 |  | - 由中标人支付。参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协〔2024〕58号的收费标准下浮20%收取。 |

供应商须知

1.总则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府采购条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，现对本项目通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与本项目的竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6本项目标段划分：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金情况

#### 1.2.1 本项目的资金情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购内容、服务期限和质量要求

1.3.1本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2本项目服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3本项目质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1本项目供应商资质条件要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目供应商的资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4.3本项目是否接受联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的。

### 1.5 费用承担

#### 1.5.1供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

### 1.5.2中标服务费：由中标人支付。参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协〔2024〕58号的收费标准下浮20%收取。

### 1.6 保密

参与本项目的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

#### 1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

### 1.10 磋商预备会

本项目不召开磋商预备会。

### 1.11 分包

本项目不允许分包。

2.竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  合同条款及样式

第五章  响应文件格式

第六章  采购需求

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺项或内容不全，应在供应商须知前附表规定的截止时间前凭数字证书（CA）登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），通过网络在线方式进行匿名提问。

#### 2.2.2 响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

2.2.3 供应商自行登录“政采云”平台查看澄清无需确认收到该澄清。

### 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以登录“政采云”平台修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距响应文件（首次响应性文件）递交截止时间不足5日的，相应延长响应文件（首次响应性文件）递交截止时间。

2.3.2 供应商自行登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）。使用数字证书（CA）在政采云平台中获取修改，无须回复确认已收到该修改。

3.响应文件

### 3.1 响应文件包括下列内容：

- 一、报价一览表

- 二、已标价工程量清单

- 三、磋商承诺书

- 四、法定代表人身份证明书

- 五、法定代表人授权委托书

- 六、磋商保证金

- 七、资格证明文件

- 八、相关政策声明函

- 九、商务部分

- 十、技术部分

- 十一、供应商认为应该提交的其他资料

- 3.2 响应文件格式

供应商提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 3.3 投标报价

供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的技术水平、管理水平和项目实际情况，考虑风险因素自主报价。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，恶意报价视为不能完全履行合同内容。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。

### 3.4 投标有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人登录“政采云”平台通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.5 磋商保证金

3.5.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.5.2 供应商不按本章第3.5.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件作否决处理。

3.5.3采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

#### 3.5.4 有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

凡供应商已缴纳了磋商保证金，而无故不参加竞争性磋商的供应商，采购人保留对其磋商保证金予以扣除的权利。

### 3.6 响应文件的编制

3.6.1磋商响应文件全部采用电子文档，磋商申请人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

3.6.2如磋商响应文件提交的电子标书不满足竞争性磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理；

3.6.3响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

3.6.4磋商申请人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。磋商申请人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

3.6.5使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见“政府采购云平台”相应模块；

3.6.6为确保网上操作合法、有效和安全，磋商申请人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

### 3.7 响应文件的加密

#### 3.7.1未按要求加密响应文件的，采购人不予受理。

### 3.8 响应文件的提交

3.8.1在“磋商申请人须知前附表”规定的磋商截止时间前递交磋商响应文件。

3.8.2磋商申请人递交磋商响应文件的地点：详见“磋商申请人须知前附表”。

3.8.3除“磋商申请人须知前附表”另有规定外，磋商申请人所递交的磋商响应文件不予退还。

3.8.4磋商申请人应当在磋商文件要求的截止时间前，按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密响应文件，并在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。

### 3.9 响应文件的补充、修改与撤回

3.9.1在响应文件（首次响应性文件）递交截止时间前，采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要修改的，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）通知所有供应商，该修改的内容为磋商文件组成部分。

3.9.2在提交响应文件截止时间后到竞争性磋商文件规定的磋商有效期终止之前，供应商不得自行补充、修改、替代或者撤回响应文件。

4.磋商

### 4.1磋商响应文件的递交

4.1.1磋商响应文件递交截止时间：见磋商须知前附表。

4.1.2磋商响应文件递交地点：见磋商须知前附表。

4.1.3除磋商须知前附表另有规定外，磋商申请人所递交的磋商响应文件不予退还。

4.1.4磋商申请人应当在磋商文件要求的截止时间前，按照本项目磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密磋商响应文件，并在磋商响应文件提交截止时间前上传至“政府采购云平台”，磋商响应文件提交截止时间前未完成磋商响应文件上传的，视为撤回磋商响应文件。

### 4.2磋商响应文件的修改与撤回

4.2.1本章第4.1.2款规定的磋商截止时间前，磋商申请人可以修改或撤回已递交的电子磋商响应文件，无须书面形式通知采购人。

4.2.2修改的磋商响应文件应按照电子磋商响应文件编制规定进行编制、标记和递交。

### 4.3磋商时间和地点

采购人及采购代理机构应在“磋商须知前附表”第4.2.4条规定的时间及地点进行公开磋商，并邀请所有磋商申请人的法定代表人或其授权委托代理人准时参加网上开标。磋商申请人未规定时间参加网上磋商会的，视同认可磋商结果。

### 4.4磋商程序

主持人按下列程序进行开标：

⑴宣布磋商纪律。

⑵公布在磋商截止时间前递交电子磋商响应文件的情况。

⑶宣布采购人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

⑷按照磋商须知前附表的规定确定并宣布磋商响应文件开标顺序。

⑸按照“政府采购云平台”自动提取所有磋商申请人的顺序当众开标，由磋商申请人对网上递交已加密的磋商响应文件，进行网上（远程）解密，解密完成后，公布磋商申请人名称、标段名称、磋商保证金的递交情况、磋商报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案。因磋商申请人原因造成磋商响应文件未解密的，视为撤销其磋商响应文件。

⑹采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

⑺通过初步评审的磋商申请人进入第二次（最后）磋商报价及承诺，评审小组成员集中与单一磋商申请人分别进行磋商；公布磋商申请人名称、磋商保证金的递交情况、磋商第二轮报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案。

⑻磋商结束。

## 5.评审

5.1 评审会议由采购人委托的云南傲真工程咨询有限公司主持。

5.2 评审程序

5.2.1 主持人宣布评审会议开始。

5.2.2 宣布评审纪律。

5.2.3 介绍评审专家、采购人、监督人等有关出席会议的单位和人员姓名。

5.2.4 推选竞争性磋商小组组长，评审工作在竞争性磋商小组组长的主持下进行。

5.2.5 竞争性磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审，包括资格性检查及符合性检查。

5.2.6 竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。通过初步评审的供应商才能进行磋商。

5.2.7 竞争性磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，以及对磋商过程中需补充的有关内容进行承诺，并在最后报价和承诺上签字并按手印。

5.2.8 竞争性磋商小组应当从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商，并编写评审报告。

### 5.2.9 评审会议结束。

#### 5.3 响应文件的澄清、说明或者更正

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.4采购人委托的云南傲真工程咨询有限公司对评审过程进行记录，并存档备查。

6.成交结果通知

6.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照最终得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

6.2 成交供应商确定后，成交结果在云南省政府采购网（http：//www.yngp.com）和“政采云”平台（http：www.zcygov.cn）上进行公告。在发布公告的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

7.签订合同

7.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8.质疑和投诉

8.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

8.2 供应商认为采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

8.3 采购人或采购代理机构在受到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.4供应商质疑或投诉时，须由法定代表人（或自然人）或其委托代理人亲自提交书面的质疑书（投诉书），提交质疑书（投诉书）时须由提交方和接收方双方当面签收。质疑书（投诉书）中包括以下主要内容：

8.4.1质疑人（投诉人）和被质疑人（被投诉人）的名称、地址、电话、日期等；

8.4.2具体的质疑（投诉）对象、质疑（投诉）事项及事实依据等相关证明材料；

8.4.3本项目要求实行实名制质疑（投诉）。质疑人（投诉人）为自然人的，质疑书（投诉书）须本人签字并附身份证复印件；质疑人（投诉人）为法人的，质疑书（投诉书）须由法定代表人签字并加盖单位公章；由委托代理人提交质疑书（投诉书）的，须附法定代表人（或自然人）签署的授权委托书。

9.无效投标情形

未按照本竞争性参数磋商文件评标办法中“初步评审的资格性检查和符合性检查”要求之一提供相关资料的，属于无效投标的情形。

10.废标条款

10.1 对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足两家的（财库〔2015〕124号财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知）；

10.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

10.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 第三章 评审办法

## 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组将按综合评分表中规定的各项分值进行打分并计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选供应商排序的评审方法。

## 2.评审标准

### 2.1资格性、符合性检查

资格性、符合性检查评审标准：只有通过资格性、符合性检查的供应商，才能进入下一步评审。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见附表3“综合评分表”。

## 3.评审程序

### 3.1资格性、符合性检查

3.1.1磋商小组成员依据3.1.2中的要求进行资格性、符合性检查。

3.1.2响应文件属下列情况之一的，磋商小组将在资格性、符合性检查时作为无效标处理：

（1）响应文件无供应商法定代表人或其委托代理人签字或签章和加盖公章的；

（2）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的。

具体表格详见附表1、附表2。

### 3.2详细评审

3.2.1磋商小组成员按附表3“综合评分表”规定的评分因素进行综合评分。

3.2.2磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价恶性竞争，其竞标作废标处理。

#### 3.2.3价格分评审办法：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价其价格分为满分。其他供应商得价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

### 3.3统分原则

3.3.1磋商小组应首先对各供应商响应文件进行评审，各分档评分中间采用插入法评分（小数点保留二位），由各小组成员自主评分并签字确认。

#### 3.3.2报价分值按公式计算，小数点后保留两位。

3.3.3统计分数原则：所有磋商小组成员打分的算术平均值为供应商的最后得分（保留小数点后两位）。3.3.4将综合评分从高到低排序。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且竞标报价相同的，按技术优劣顺序排列。

# 附表1：资格性评审检查表

项目名称：                    地点：                        时间：       年       月

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性 评审 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年或2024年财务审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明 |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面承诺 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金) |
|  | 在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的，提供自成立以来的），在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供书面声明函）。 |
|  | 信誉要求 | 供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（提供书面承诺）。 |
|  | 特定资格要求 | - （1）资质要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； - 项目经理：拟派项目经理须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，并取得安全生产考核合格证书，且不能担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书）。 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供书面承诺）。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业和残疾人福利性单位视同中小微企业（提供中小企业声明函）。 |

### 附表2：符合性评审检查表

项目名称：                    地点：                       时间：     年    月    日

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 投标报价 | 投标总价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。 |
|  | 磋商保证金 | 按磋商文件要求提交投标保证金。 |
|  | 磋商承诺书 | 符合磋商文件规定格式及内容。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合磋商文件规定格式及内容，加盖单位公章。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 符合磋商文件规定格式及内容，有法定代表人签字或盖章、委托代理人签字，加盖单位公章。 |
|  | 响应文件的签署 | 按照磋商文件规定格式及内容，在要求签字或盖章处签字或盖章。 |
|  | 其它实质性要求 | 符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的。 |

附表3：综合评分表

| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价部分 （20分） | 投标总报价 （满分20分） | 报价分计算方式： 供应商的报价评分(满分20分)，以通过符合性审查的供应商最低价格为基准价，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（计算到小数点后二位）。 |
| 2 | 商务 部分 （10分） | 类似业绩 （满分10分） | 供应商自2021年至今承担过的类似项目业绩，每有一项得2分，满分10分。 注：业绩证明材料指中标通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页、合同签订时间页）的扫描件，未提供或提供不清晰的不得分，若不符合上述要求的，业绩不予认可。 |
| 3 | 技术 部分 （70分） | 施工技 术方案 （满分20分） | 第一档（20分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的； 第二档（13分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的； 第三档（6分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的； 第五档（0分）：未提供施工技术方案。 |
|  |  | 施工主 要工序 （满分10分） | 第一档（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行的保证措施； 第二档（6分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的； 第三档（3分）：施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的； 第四档（0分）：未提供施工主要工序。 |
|  |  | 质量承诺及保证措施 （满分5分） | 第一档（5分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的； 第二档（3分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的； 第三档（1分）：质量承诺满足竞争性磋商文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到竞争性磋商文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的； 第四档（0分）：未提供质量承诺及保证措施。 |
|  |  | 工期承诺、工期保证措施、施工进度计划 （满分5分） | 第一档（5分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，施工进度计划严格按投标工 期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理， 并能指导施工且针对性好的； 第二档（3分）：工期承诺满足竞争性竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺，施工进度计划按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，但针对性一般的； 第四档（1分）：工期承诺满足竞争性磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体，施工进度计划中工序搭配逻辑关系有错误，关键线路不明确有错误的。 第五档（0分）：未提供工期承诺、工期保证措施、施工进度计划。 |
|  |  | 安全文明施工保证措施（满分10分） | - 第一档(10分):有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，安全管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，实施与监控措施全面、有效，并符合国家、省、州(市)的有关规定的； - 第二档(6分):有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施，安全管理机构基本健全，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整，并符合国家、省、州(市)的有关规定； - 第三档(3分):响应文件中有安全文明施工保证措施，但措施内容一般的； - 第四档（0分）：未提供安全文明施工保证措施。 |
|  |  | 劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排及其保证措施 （满分10分） | 第一档（10分）：劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排与施工进度计划呼应，能较好满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性强； 第二档（6分）：劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的； 第三档（3分）：劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排与施工进度计划基本呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理， 但无针对性的； 第四档（0分）：未提供劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排及其保证措施。 |
|  |  | 项目管理人员配置 （满分10分） | 第一档（10分）：拟派的项目管理人员针对本项目实际且专业配置齐全、合理、有针对性，能满足本项目管理需要； 第二档（6分）：拟派的项目管理人员配置合理，能满足本项目管理需要，但专业配置基本齐全、针对性一般； 第三档（3分）：拟派的项目管理人员配置基本合理，基本能满足本项目管理需要，但专业配置不够齐全； 第四档（0分）：未提供项目管理人员配置。 |

- 第四章 合同条款及样式

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

## 普洱市特殊教育学校附属工程建设项目

## （此合同格式仅供参考，最终以合同磋商时签订为准）

### 合

### 同

### 书

### 签订地点:

签订日期：

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订日期：

乙方（投标人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

甲乙双方根据“            ”项目进行的采购结果，经双方协定达成一致，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《云南省政府采购条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。签订以下内容：

## （一）项目概况

项目名称：

## （二）采购内容

采购内容：

## （三）合同期

合同起始日期：

合同终止日期：

## （四）工作要求

工作要求：

（五）服务期限要求：

（六）合同价款

金额（人民币）（大写）：

（小写）：￥    元

（七）付款方式及期限：

（八）组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

### 1. 本合同协议书

### 2. 成交通知书

### 3. 竞争性磋商文件及其附件

### 4. 竞争性磋商响应文件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（九）供应商向采购人承诺按照合同约定进行作业，并在合同期内承担工作质量责任。

（十）采购人向供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（十一）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签订地人民法院起诉。

（十二）未尽事宜由双方共同商议解决。

（十三）合同生效

合同订立时间：    年      月     日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

甲方（采购人）：（公章）                       乙方（供应商）：（公章）

住  所：                                       住  所：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电    话：                                     电      话：

传    真：                                     传      真：

开户银行：                                     开户银行：

账   号：                                      账    号：

统一信用社会代码：                             统一信用社会代码：

- 第五章 响应文件格式

## （响应文件封面格式）

# （项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

## 供应商：                             （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签名或签章）

日  期：    年    月    日

# 目  录

- 报价一览表

- 已标价工程量清单

- 三、磋商承诺书

- 四、法定代表人身份证明书

- 五、法定代表人授权委托书

- 六、磋商保证金

- 七、资格证明文件

- 八、相关政策声明函

- 九、商务部分

- 十、技术部分

- 十一、供应商认为应该提交的其他资料

## 一、报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写：人民币 |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 质量要求 |  |
| 其它承诺 |  |
| 备注 |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

日期：    年    月     日

- 二、已标价工程量清单

## 三、磋商承诺书

致：（采购人名称）

- 1.我方已仔细研究了     （项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，愿意以（大写）人民

- 币                           （小写               元）按合同约定实施和完成本项目。

- 2.我方将随同本磋商承诺书提交磋商保证金一份，金额为（大写）人民币                  ，

- （小写                元）。

### 3.如我方为成交供应商：

3.1 我方在投标有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

3.2 在合同协议书正式签署生效之前，本磋商承诺书连同你方的竞争性磋商文件、成交通知书等将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.3 随同本响应文件，我方根据竞争性磋商文件的要求交纳磋商保证金。如果我方在本响应文件有效期内撤回响应文件，或拒绝签订合同，你方有权没收磋商保证金，另选成交供应商。

3.4 我方同意提供采购代理机构要求的有关磋商的其它资料并承诺向贵方提供所有与磋商有关的真实有效的数据、情况和技术资料。

3.5我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交人的行为。

3.6（其他补充说明）。

## 供应商：                             （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或签章）

日  期：    年    月    日

## 四、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：      年   月   日

经 营 期 限：

姓      名：      性别：      年龄：      职务：

系         （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件

### 供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或签章）

日  期：    年    月    日

## 五、法定代表人授权委托书

本人   （姓名）  系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、提交、撤回、修改      （项目名称）     响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：  年  月   日 至   年  月   日

附：被授权人有效身份证复印件

### 供应商：                             （加盖公章）

法定代表人              （签字或签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                             （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

日期：     年    月    日

## 六、磋商保证金

致：（采购人名称）

本投标人自愿参加 （项目名称） 的投标，并按招标文件要求缴纳磋商保证金，缴纳方式为：            ，金额为人民币（大写：            元，¥           ）。

本投标人承诺所缴纳磋商保证金是从本公司基本账户缴纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附:磋商保证金原件复印件

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

日期：    年    月     日

- 七、资格证明文件

- （一）供应商情况基本表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 建造师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附企业营业执照复印件、企业资质证书复印件、企业安全生产许可证复印件。

#### 供应商：                             （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或签章）

日  期：    年    月    日

- （二）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书及编号 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：项目经理应附身份证、学历证、资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证（若有）、劳动合同或社保证明材料、业绩证明材料（若有）等。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

日期：    年    月     日

- 项目经理无在建承诺书

（供应商自行拟定）

- （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供2023年或2024年财务审计报告或财务报表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），成立不满1年的，提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或相关情况说明。

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 提供书面声

- （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 提供2024年至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

- （六）在经营活动中没有重大违法记录

### 参加政府采购活动前三年内（成立不满三年的，提供自成立以来的），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- （七）信誉要求

### 供应商未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（提供书面声明）。

- （八）其他要求

### 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动（提供书面承诺）

- 八、相关政策声明函

### （1）中小企业声明函

（不符合条件的不得填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，我单位为符合政策要求的中小企业。具体情况如下：

- （标的名称），属于   建筑业   行业，承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 供应商：        （加盖公章）

日期：______年     月       日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.不享受中小企业优先采购政策的供应商不需填写《中小企业声明函》。对于提供《中小企业声明函》但经查实不符合中小企业条件的供应商，将追究其虚假投标的法律责任。

### （2）残疾人福利性单位声明函

（不符合条件的不得填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

#### 单位名称：                （加盖公章）

日期：______年     月       日

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。招标代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### （3）监狱企业证明文件

（不符合条件的不得填写）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

## 九、商务部分

### 类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：业绩证明材料指中标通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页、合同签订时间页）的扫描件。

## 十、技术部分

（一）施工技术方案

（二）施工主要工序

（三）质量承诺及保证措施

（四）工期承诺、工期保证措施、施工进度计划

（五）安全文明施工保证措施

（六）劳动力安排、材料投入计划、施工机械安排及其保证措施

（七）项目管理人员配置

注：以上格式及内容由供应商自定。

- 十一、供应商认为应该提交的其他资料

# （格式及内容由供应商自定）

## 最终报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写：人民币 |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 质量要求 |  |
| 其它承诺 |  |
| 备注 |  |

注：此表不需装入响应文件中，请自备 2-3 份签字、盖章后备用,作为最终报价附件进行上传。

## 供应商：                             （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：              （签名或签章）

日  期：    年    月    日

- 工程量清单

“政采云”平台（http：www.zcygov.cn）下载