合同模板

S311屏山县书楼镇至锦屏镇段改建工程桥梁检测项目

合  同  书

甲方：屏山县公路养护管理段

乙方：

签订日期：2024年    月   日

签订地点：四川省宜宾市

合 同 协 议 书

建设单位：屏山县公路养护管理段 (简称甲方)

检测单位：                 (简称乙方)

依据交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）等有关规定，经甲方委托，由乙方承担S311屏山县书楼镇至锦屏镇段改建工程桥梁检测项目检测任务，并由甲方支付乙方检测费用，为明确双方在合同期间的权利、义务，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

- 1.项目概况

项目地点：屏山县。

服务内容：S311屏山县书楼镇至锦屏镇段改建工程11座既有桥梁检测（其中大桥2座，中桥5座，小桥4座），确定桥梁承载能力是否满足通行要求，出具相关检测报告，并配合开展设计、施工等后期相关工作。S311屏山县书楼镇至锦屏镇段改建工程位于屏山县书楼镇、锦屏镇境内，路线起于书楼镇芭蕉村马步坎顺接省道311叙州区段，止于锦屏镇富荣河桥左岸与国道353平交，路线全长 46.168公里。现状等级为四级公路，路面宽度6.5米，既有桥梁11座，现拟提升为三级公路，路面宽度7.5米，沥青混凝土路面。

（三）服务内容及要求：进行桥梁检测，确定桥梁承载能力是否满足通行要求，出具相关检测报告，并配合开展设计、施工等后期相关工作。

2.检测内容

S311屏山县书楼镇至锦屏镇段改建工程11座桥梁检测。

3.检测依据

检测依据以下相关标准和技术文件的要求执行（包含但不限于以下文件）：

（1）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

（2）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（4）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（6）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

（7）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

（8）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（9）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

（10）《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

（11）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令〔2007〕年第1号）；

（12）《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕年321号）；

（13）《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；

（14）设计、竣工文件、历史检测报告及养护维修的其他相关技术资料等。

4.检测工期及成果

（1）工期：90日历天内。

（2）检测完成后的10个工作日内提交纸质检测报告（3份）及电子检测报告（1份）。除桥梁专项检查总体报告外，每座桥梁需形成一个经审核专项检查报告和定期检查报告。

5.义务、责任

5.1甲方

5.1.1合同签订生效后甲方负责向乙方分阶段提供下列技术资料：批准的施工图设计文件(包括设计变更文件)和相关质量、技术文件(包括工程建设、施工、监理等各方面资料)等。

5.1.2甲方应组织施工、监理等参建单位积极配合乙方的工作，负责做好现场检测有关协调工作，为检测提供方便，并接受委托方的监督检查。

5.1.3负责对检测现场交通疏导和有关协调、协助工作。

5.1.4根据施工进度安排提前1天，指定专人负责与乙方项目负责人联系进行现场检测。

5.1.5按合同约定向乙方及时支付检测费用。

5.2乙方

5.2.1 按照本合同第3条的检测内容、第4条的检测依据，独立开展检测工作。

5.2.2 科学、公正地进行检测工作，客观、真实地反映工程质量，对检测数据和成果的真实性负责。

5.2.3 根据检测实际情况，及时向甲方汇报检测工作情况，及时提交检测资料。检测工作结束后认真、详细汇总检测数据、资料，向甲方提交完整的检测资料和检测报告一式四份。

5.2.4 做好检测组织管理工作，并接受甲方和有关部门的监督检查。

5.2.5 发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同约定时，应在合同生效后及时通知甲方改进或者更换。

5.2.6 对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管；在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。

5.2.7 严格按相关安全规定开展检测工作，不得违章作业。

6.合同费用及付款方式

6.1本项目合同价计人民币：****元整（小写：****元）

6.2乙方向甲方提供正式检测报告，并提供相关发票及付款申请资料后，甲方于20工作日内向乙方一次性支付检测费用。

6.3根据现场实际情况，若部分检测项数量有变化，则按实际检测量进行结算。（必须报甲方核实后增减检测量）

7.违约责任

7.1检测过程因自身原因造成的安全、经济损失，由责任方负责承担损失。

7.2甲方因自身原因未按规定及时向乙方提供有关技术资料、未组织好施工、监理等参建单位积极配合乙方造成的检测工作时间超过合同期限而增加的现场检测费用由甲方承担；甲方对检测现场交通疏导不力造成的有关损失由甲方承担；如甲方不按照本协议支付乙方费用，视为甲方违约，拖欠支付金额按现行人民银行一年期贷款利率由甲方向乙方支付违约金。

7.3 乙方现场检测工作组织不力造成检测工作超过规定期限、不能及时提交检测报告而给甲方造成的损失由乙方承担；乙方因自身原因且经查实的检测数据不真实、检测结论不公正等情况而造成的甲方损失由乙方承担，并赔偿甲方的损失及消除甲方的社会影响，同时甲方有权追诉。

8.合同变更与解除

8.1本合同的变更必须由甲乙双方协商一致，并以书面形式确定。

8.2当发生不可抗拒的因素时，现场检测及报告时间顺延；若致使本合同的履行成为不必要或不可能时，可以解除本合同。

9.争议及解决

9.1双方因履行本合同而发生的争议，应本着合作精神协商、调解解决。

9.2当调节失败时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

10.合同生效期与失效期。

10.1 本合同自双方当事人签字、加盖公章之日起生效，乙方完成检测任务，甲方支付全部检测费用之日自行终止。

10.2 如果乙方因自身原因不能严格履行合同，造成检测任务不能及时完成、检测数据不真实、检测结论不公正时，甲方可终止合同，并追究乙方违约责任。

11.本合同一式陆份(甲方肆份，乙方贰份)。

（以下无正文）

甲方： 屏山县公路养护管理段

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：

开户帐号：

电    话：

签字时间：

乙    方：

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：

电    话：

签字时间：