编 制 说 明

一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务 的项目。

二、编制要求

1.编制的项目采购实施计划，应当符合《财政部关于印发政 府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府 采购的相关规定。

2.采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制， 也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的 应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容 真实性负责。

三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内 容应删除，并调整相应序号。

2.项目采购实施计划作为采购资料存档备。

一、基本信息

| 项目名称 | 湖南省第四届旅游发展大会岳阳市南湖新区道路 两侧树池及铺装改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 岳阳市南湖新区城市管理局 |  |  |
| □ 自行组织编制 | 负责人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  | 其它参与编 制人员 |  |  |
| ☑委托采购代理机构 或者其他单位编制 | 机构名称 | 湖南永邦工程管理有限责任公司 |  |
|  | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  | 杨鑫池 | 15575010001 | 393376747@qq.com |
| 采购项目类别 | □货物 □服务 ☑工程 |  |  |

二、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间和地点安排

1.采购项目实施时间：2025 年  01 月 2.交付时间要求：暂定 45 天。

3.采购项目实施地点：南湖新区城市管理局辖区内

（二）采购组织形式

□集中采购 ☑分散采购

（三）委托代理安排

□ 自行采购□集中采购机构 ☑社会代理机构

（四）供应商资格条件

1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国 境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府 采购法》第二十二条第一款的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

o专门面向：o中小企业  o小微企业 o监狱企业 o福利性 单位。

3. 供应商特定资格条件：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入 政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活 动。

7.本次招标不接受联合体投标。

（五）采购项目项 目预（概）算及最高限价

项目预（概）算：3174713.13 元 项目最高限价：3174713.13 元

（六）采购包划分与合同分包

1.是否进行分包： □是    ☑否

2.采购包划分要求：无

3.合同分包要求：无

4.采购标的名称及数量（标的品目较多的可以附件形式提供， 格式如下）:

| 序号 | 标的（产品）品 目 | 计量 单位 | 数量 | 进口/ 国产 | 核心 产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省第四届旅游发展大 会岳阳市南湖新区道路两 侧树池及铺装改造项目 | 项 | 1 | / | / |  |

注：采购进口产品的应报市级财政部门核准,核准资料作为附 件提供。

5.标的配套需要的设备、备件、耗材等（服务类和工程类如 有，请列明）

6.包装和运输要求：成交供应商负责建筑材料到施工地点的 全部运输，包括装卸及现场搬运等；成交供应商负责建筑材料在 施工地点的保管，直至项目验收合格。

7.保险要求：成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外 保险。

（七）采购方式

1.包 1

（1）采购方式

□公开招标  □邀请招标

□竞争性谈判  ☑竞争性磋商

□询价  □单一来源采购

□其他采购方式：

（2）采购方式是否需要财政部门批准： □不需要

☑需要，报批安排： 已报岳阳市南湖新区财政局审批

（八）竞争范围

1.包 1

☑公开方式

□邀请方式，依据：

（九）评审规则

1.包 1

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：

☑综合评分法，选择该评审规则的理由：不具备价格竞争优 势，适宜采用综合评分法。

评审因素和标准

| 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10 分） | 10 分 | 1 、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价 其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权值； 2 、投标人报价超过采购人预算价视为无效投标。 3 、根据财政部令第 87 号第六十条的规定，评标委员会认为投标人 的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质 量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供 书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理 性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）进行价格调整 的， 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

| 技术 （50 分） | 服务范围、 质量 标准 及承诺 | 10 分 | 根据各投标人针对本项目绿化养护服务范围、质量标准及承诺内容 进行综合评审评分，内容具体，绿化养护服务范围、质量标准及承 诺 得当的计 10 分；内容较具体，绿化养护服务范围、质量标准及承诺 较得当的计 7 分； 内容不够具体且绿化养护服务范围、质量标准及 承诺一般的计 4 分；未提供的计 0 分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施 方案 | 10 分 | 根据项目现场情况提供完整可行的项目实施方案，包括日常维护管 理方案、应急处置方案和责任风险承担方案等， 内容具体， 日常维 护管理方案、应急处置方案和责任风险承担方案等得当的计 10 分； 内容较具体， 日常维护管理方案、应急处置方案和责任风险承担方 案等较得当的计 7 分； 内容不够具体且日常维护管理方案、应急处 置方案和责任风险承担方案等一般的计 3 分；未提供的计 0 分。 |
|  | 机械配置 情况 | 10 分 | 投标人具有与本项目实施所需的相关机械设备：洒水车、装卸货运 车辆、打草机、绿篱机设备齐全的计 10 分，设备不齐全的每缺一样 扣 1 分，扣完为止。(机械设备提供发票或租赁、购买合同等证明材 料。) |
|  | 合理化建 议 | 10 分 | 根据各投标人对项目的合理化建议进行比较：建议切实可行有针对 性，完全满足项目要求，能解决项目实际问题的为优等，计 10 分； 建议基本可行，基本满足项目要求，但缺乏实际解决方案的为良等， 计 7 分；其它建议性内容不符合实际情况的计 3 分；没有提供的不 得分。 |
|  | 内部管理 制度职责 及考核办 法 | 10 分 | 根据各投标人针对本项目拟定的各岗位管理制度、各岗位工作职责 及考核办法评分，满足本项目要求的计 10 分；较满足本项目要求 的 计 7 分；不够满足本项目要求的计 4 分；没有提供针对本项目内部 管理制度职责及考核办法的不计分。 |
| 商务 （40 分） | 类似业绩 | 28 分 | 投标人提供投标截止时间前近 2 年类似项目业绩，每提供 1 个计 7 分，共计 28 分。 (提供合同复印件加盖投标人公章，否则不计分) |
|  | 工程管理 人员 | 12 分 | 1、拟派本项目的项目负责人具有市政专业二级及以上注册建造师且 具有高级工程师及以上职称得 6 分。 2、拟派本项目的技术负责人具有市政或园林专业高级及以上职称得 6 分。 注：项目负责人和技术负责人职称证书扫描件及职称证书需提供主 管部门查询网址及截图，投标截止时间前连续六个月投标人为其缴 纳的社保证明材料，不满足要求不得分。 |
| 说明：1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以 提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、 隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。 2、如评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程 质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |

三、合同管理安排

（一）合同类型

1.包 1

□买卖合同

☑建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同 □其他：

选择合同类型的理由：本项目为湖南省第四届旅游发展大会 岳阳市南湖新区道路两侧树池及铺装改造项目。

（二）定价方式

1.包 1

☑固定总价，要求：投标报价应包括为完成本项目招标文件、 清单（含工程量清单）及图纸所确定的招标范围内的全部内容所 需要支付的各项金额的总和。

□固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：

# （三）合同文本的主要条款

第一条 工程概况

1.1 工程名称：湖南省第四届旅游发展大会岳阳市南湖新区道路两侧

# 树池及铺装改造项目

1.2 工程地点：

1.3 工程立项批准文号：

1.4 工程内容：

1.5 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安 全、包文明施工、包环境保护、包乙方对发包人的所有承诺及发包人对乙 方所作的规定、约束等” 的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作 内容，协调处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条 合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后   日内进场施工。

2.2 合同总工期为   天；本工程计划     年    月     日开工，至     	 年    月    日竣工（除甲方原因或人力不可抗拒的因素外，不延长

工期）。

2.3 工程延误时，每延期一天罚款两千元，作为乙方赔偿甲方因工期 延长造成的经济损失。

2.4 如遇不可抗力，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考 虑工期延长，但甲方不另行增加任何费用。

2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期

第三条  质量

3.1 本工程质量符合现行国家、省、地方有关工程质量验收规范和工 程质量达到国家合格标准。

3.2 乙方必须严格按照甲方提供的项目施工图纸、设计说明、工程量 清单等内容和现行国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织

# 施工，并接受甲方及政府相关职能部门的监督管理。

第四条  环保及扬尘污染防治

第五条  工程价款及支付方式

5.1 本工程价款中标款为人民币               元( ￥        元）， 结算按施工现场签证，及政府要求增减数量，材料价格按同期市场价进行 调差（正负 3%不进行调差），以岳阳楼区政府财政评审后审计部门出具审 计报告作为最后结算依据为准。

# （四）履约验收方案

1.包 1

（1）履约验收主体

☑采购人：岳阳市南湖新区城市管理局

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构： □专家：

□服务对象： □其他：

（2）履约验收时间:暂定 1 年（按合同执行）

（3）履约验收方式:现场验收

（4）履约验收程序:由采购人组织

（5）履约验收内容:按合同执行

（6）履约验收验收标准:符合现行国家有关工程施工验收规 范，达到质量检验合格标准。

（7）履约验收其他事项:无

四.付款方式：

按合同约定履行