大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目            竞争性磋商文件
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采购人：大理大学第一附属医院
采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司
[bookmark: _Toc504083926]日期：二〇二六年五月


[bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc32270]
[bookmark: _Toc29501]注 意 事 项
各投标供应商：
一、投标供应商仅支持远程解密；
二、投标供应商远程解密电子竞争性磋商响应文件的，登录政采云平台电子开标厅完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。若有不清楚操作的，提前查看视频学习（https://e-learning.zcygov.cn/live/detail?roomId=2044）；
三、不同单位的竞争性磋商响应文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。
四、因政采云投标文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的竞争性磋商响应文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。
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第一章 竞争性磋商公告
大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目
竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]项目概况：大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2026年5月25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
采购计划编号：4530000JH202609472
招标编号：CXZB-DL-202605-CJ01
项目名称：大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：900000.00元
最高限价：900000.00元
采购需求：本项目不划分标段，成交单位进场先设计，方案通过医院医务、控感、使用科室等确认后编制施工图，施工图审查完成由施工方报送预算，预算经医院委托的第三方造价单位前置审计，前置审计价经院方、施工方、第三方造价单位确认后开始施工。将三层手术室包装间及清洗间合并改造成一间手术室，工程包括拆除墙体，重做塑胶地面及洁净板墙面，安装空调通风、医气、强弱电系统等，施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域的检测报告，检测指标为换气次数、截面风速、手术室新风量、静压差、洁净度、温湿度、噪声、照度、沉降菌浓度并满足设计文件、国家及行业相关规定，检测费用由承包方承担，具体内容详见《第五章 采购需求》。
建设工期：接到开工令后90日历天完成。
本项目接受联合体投标。
联合体要求：本次招标接受联合体投标，不能同时具备设计、施工资质的独立投标人，可组成联合体投标，但联合体成员不得超过2家，联合体投标的牵头人必须是施工企业。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、供应商资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目；
3.本项目的特定资格要求：
3.1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.2.信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国（中国执行信息公开网）”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；
3.3设计资质：具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；
3.4施工资质：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；
3.5供应商拟派往本项目的项目经理必须为投标申请人本单位正式在职职工，应具备建筑工程专业或机电专业二级及以上注册建造师，且必须注册在本单位，同时项目经理须取得安全生产考核合格证（B证）；项目经理在项目施工期间不允许更换且无在建工程（项目经理在项目实施期间不允许更换且无在建工程提供承诺函）。
三、获取采购文件
时间：2026年5月13日（发布之日起）至2026年5月20日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上；
[bookmark: OLE_LINK1]方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
（3）如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询。
注：供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业CA数字证书的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
售价：0。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2026年5月25日14时30分（北京时间）；
地点：云南省大理白族自治州大理市太和街道龙泉社区居委会第九居民小组109号二楼开标室一（政采云平台电子开标室）。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802]五、开启（竞争性磋商方式必须填写）
时间：2026年5月25日14时30分（北京时间）；
地点：云南省大理白族自治州大理市太和街道龙泉社区居委会第九居民小组109号二楼开标室一（政采云平台电子开标室）。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。
2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。
（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。
（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。
（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。
（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
3.其他事宜
各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4.采购信息、中标公告均在以下媒体发布：云南省政府采购网及政府采购云平台网站，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人：大理大学第一附属医院
地址：大理白族自治州大理市嘉士伯大道32号
联系方式：何彦羲0872-2283110
2.采购代理机构信息
名 称：云南晨兴招标咨询有限公司
地 址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁
联系方式：赵文晨、王康兴、杨晓霞、董平贵、段殷荣0872-2211699
3.项目联系方式
项目联系人：赵文晨、王康兴、杨晓霞、董平贵、段殷荣
电话：18183729256、18313157695、0872-2211699
日期：2026年5月13日


[bookmark: _Toc393354828][bookmark: _Toc32138][bookmark: _Toc19299][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc27633]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc13784][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc31611][bookmark: _Toc578]供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：大理大学第一附属医院
统一社会信用代码：12530000432545944A
地址：大理白族自治州大理市嘉士伯大道32号
联系人：何彦羲
联系电话：0872-2283110

	
	采购代理机构
	采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司
统一社会信用代码：91532901MA6Q2W1D2G
地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）
联系人：赵文晨、王康兴、杨晓霞、董平贵、段殷荣
电  话：18183729256、18313157695、0872-2211699

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目 
招标编号：CXZB-DL-202605-CJ01

	2
	▲采购范围及预算金额
	采购范围：详见《第五章 采购需求》
预算金额：900000.00元
最高限价：900000.00元
资金来源：自筹资金
注：投标报价总价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。

	3
	▲施工地点、建设工期、质保期及质量标准
	施工地点：大理大学第一附属医院（采购人指定地点）
建设工期：接到开工令后90日历天完成
质保期：不少于2年，从验收合格之日起计算
设计质量标准：设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工需求，且对所提供的成果质量负终身责任
施工质量标准：符合国家、行业、地方现行工程建设相关质量标准及规范要求，符合设计要求，并满足本工程应当具备的全部使用功能标准，一次性验收合格；施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定
注：此部分内容要求为最低标准，投标人承诺需满足或优于，否则按无效投标处理。

	4
	供应商资格要求
	见第一章“竞争性磋商公告”（二、供应商资格要求）

	5
	是否接受联合体投标
	接受
本项目接受联合体形式参与投标，联合体投标的，应满足以下要求：
（1）联合体须满足本公告投标人资格要求的相关规定；
（2）联合体应以承担施工任务的主体作为联合体牵头单位； 
（3）本项目仅接受2家以内（含2家）投标人组成的联合体参加投标；
（4）联合体各方之间均应订立联合体协议，约定联合体各方承担的工作和相应的责任，同时约定一个成员作为联合体的牵头人，与招标人之间的往来信函等均通过牵头人办理；联合体协议连同竞争性磋商响应文件一并提交给招标人；
（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；最终以联合体协议书中规定的工作内容确定资质要求；
（6）订立联合体协议后，联合体各方不得再单独或组成新的联合体参加同一项目的投标。

	6
	竞争性磋商文件澄清截止时间
	提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前

	7
	构成竞争性磋商响应文件的其他资料
	1.施工质量保证及承诺书；
2.《第五章 采购需求》中要求提供的其他资料；
3.竞争性磋商文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

	8
	竞争性磋商响应文件有效期
	从提交竞争性磋商响应文件截止之日起90日历天

	9
	▲无效投标
	（1）未按要求上传电子竞争性磋商响应文件；
（2）传真投标；
（3）在投标截止时间后送达的竞争性磋商响应文件；
（4）竞争性磋商响应文件无法定代表人（单位负责人）签字/盖章，或有签字/盖章但
无法定代表人（单位负责人）有效委托书的；
（5）投标有效期不足的；
（6）投标内容有损国家的形象和公民的利益；
（7）不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（8）提供虚假的资料；
（9）投标优惠率报价小于0%的。
（10）投标公司名称与营业执照名称及投标人公章名称（政采云平台）不一致的。

	10
	投标保证金
	无需递交

	11
	竞争性磋商响应文件份数
	各投标供应商按规定要求上传电子竞争性磋商响应文件。
注：成交供应商在领取成交通知书前需向甲方各提交一份纸质竞争性磋商响应文件（文件为电子竞争性磋商响应文件的打印件，可双面打印，并胶装成册）。

	12
	电子竞争性磋商响应文件提交时间和地点
	网上递交时间：公告发布之日起至投标截止时间前，均可递交。投标截止时间之前未完成竞争性磋商响应文件传输的，视为撤回竞争性磋商响应文件。
网上递交地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/），供应商应按照本项目竞争性磋商和“政采云”平台的要求编制、加密后在竞争性磋商响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，竞争性磋商响应文件提交截止时间前未完成竞争性磋商响应文件上传的，视为撤回竞争性磋商响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版竞争性磋商响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式（选择远程解密的投标供应商填写）。

	13
	开标时间和地点
	开标时间：2026年5月25日14时30分（北京时间）
开标地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

	14
	评标方法
	综合评分法

	15
	付款方式
	合同签订开工后20天内支付预付款为合同价的30%；竣工验收合格以后支付进度款至合同价的80%；结算审计结束后支付至结算审计总价的97%；剩余项目款项于质量保修期结束后由中标单位发起，经基建科与使用科室确定无质量问题后进行支付(具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准）。

	16
	履约保证金
	1.履约保证金递交的形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式提交；
2.履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

	17
	验收方式
	具体验收方式以采购人和成交供应商在合同谈判中双方商定的内容为准。

	18
	成交服务费及相关账户
	收费标准：采购代理机构按以下收费标准下浮20%向中标人收取招标代理服务费（注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：
中标金额100万元以下：1%；中标金额100—500万元：0.7%；中标金额500—1000万元：0.55%；中标金额1000—5000万元：0.35%；中标金额5000—10000万元：0.2%。
支付时间：在成交结果公布后的五个工作日内。

	
	
	开户银行：中国工商银行股份有限公司大理牡丹支行
开户名称：云南晨兴招标咨询有限公司
账    号：2515029609200021259
联系电话：0872-2211699
基本户联行号：102751015073

	19
	售后服务要求
	1.时间的承诺：须明确响应施工的时间要求。
2.所提供的施工材料开箱后，如发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的施工材料在商定的时间内更换，确保其使用。

	[bookmark: _Toc475291680][bookmark: _Toc393354830]20
	本次采购所属行业
	建筑业

	21
	中小企业合同融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。
“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 
“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com

	22
	解密要求
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起完成对电子响应文件在线解密（具体解密时间以现场下达时间为准）。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。
解密方式：远程解密

	23
	政府采购中小微企业扶持政策
	1.根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 
（财库〔2020〕46 号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业的价格给予 3 ％的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。
3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	24
	政府采购电子保函（保险）
	为解决供应商在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购供应商可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。政府采购供应商若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。
《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。

	25
	投标方式
	纸质投标
电子投标

	26
	分包
	□接受；☑不接受

	27
	支持本国产品
	□适用  ☑不适用

	28
	▲重点提示
	竞争性磋商响应文件承诺的项目经理必须全程驻场参与本项目施工建设，中途不允许更换。进入大理大学第一附属医院的所有施工人员，需服从医院的管理。

	29
	报价方式
	本项目磋商总报价已锁定，各投标供应商无需调整，供应商根据自身情况结合设计及施工成本仅需填报一个综合下浮率即可（含磋商报价环节）。

	30
	政采云系统报价填写提示
	各潜在投标单位在政采云系统上填写磋商总报价时，切记单位为“元”。磋商总报价填：900000.00元。
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一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见竞争性磋商文件“供应商须知前附表”。

2. 资金来源
2.1“供应商须知前附表”中所述的采购人资金来源为财政资金，用于采购“采购需求”所列建设内容。

3. 采购范围
3.1 本项目采购范围：见“供应商须知前附表”。
3.2 本项目施工地点、建设工期、质保期及质量标准：见“供应商须知前附表”。

4. 合格的供应商
4.1供应商应符合竞争性磋商文件“竞争性磋商公告”中规定的条件。

5.投标费用
5.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用以及“供应商须知前附表”中所包含的费用。
5.2本项目采购人将不统一组织现场考察。若投标人认为必要时，可与采购人联系进行考察，但由此产生的费用和风险由投标人自行承担。
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6.质疑
6.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。
提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日（报名结束之日）起7个工作日内提出。
投标人知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）
受理质疑部门：
采购人：大理大学第一附属医院
采购代理机构：云南晨兴招标咨询有限公司
公司地址：大理市洱河北路河畔阳光往西前行400米杨武诊所旁（打渔村）
联系人：赵文晨、王康兴、杨晓霞、董平贵、段殷荣
电话：18183729256、18313157695、0872-2211699
6.2投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，且供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章的原件。
6.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc475291682][bookmark: _Toc476856065][bookmark: _Toc480665479][bookmark: _Toc476848360]6.4参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
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7.投诉
投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
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8. 竞争性磋商文件构成
8.1要求提供的建设内容在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 合同书样式及主要条款
第四章 竞争性磋商响应文件格式
第五章 采购需求
第六章 评标方法

9. 竞争性磋商文件的澄清
9.1投标人应认真核查竞争性磋商文件，如有疑问的，投标人可以在“投标人须知前附表”规定截止时间前以澄清函形式（加盖电子签章）要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。
9.2采购代理机构将以书面形式答复所有获取竞争性磋商文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 竞争性磋商文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，于竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间三个工作日前，将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
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11. 竞争性磋商响应文件编写注意事项
11.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“采购需求”）和商务条件后，编写竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件必须响应竞争性磋商文件的实质性要求和条件。
11.2 对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：供应商必须对竞争性磋商文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位
12.1供应商的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函统一使用中文（特别规定除外）。
12.2竞争性磋商响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 竞争性磋商响应文件构成
13.1供应商编写的竞争性磋商响应文件应由下列部分构成，并按第四章“竞争性磋商响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。
13.2构成竞争性磋商响应文件的其他资料：详见“供应商须知前附表7”要求。

14. 竞争性磋商响应文件的格式要求
14.1供应商应按第四章“竞争性磋商响应文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 竞争性磋商响应报价
15.1投标供应商须就“采购需求”中的所投内容作完整唯一报价；
15.2投标供应商应依据竞争性磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标服务的竞争性报价。投标报价包括设计费用、施工过程所产生的一切费用，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作费用。
15.3投标人在投标报价时，应将向采购代理机构支付的成交服务费用包含在所报的单价或总额价内，投标人在编制投标文件时应充分考虑。

16. 货币
16.1 竞争性磋商响应文件以人民币报价。

17. 竞争性磋商响应文件有效期
17.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。
17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其竞争性磋商响应文件失效。

18. 竞争性磋商响应文件的编制
18.1竞争性磋商响应文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
18.2如投标人提交的电子标书不符合18.1要求或开标时无法读取导入或解密，其竞争性磋商响应文件将不予受理。
18.3竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人（签名或盖章）确认。
18.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件。
18.5竞争性磋商响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
18.6竞争性磋商响应文件应由法定代表人/负责人或其委托代理人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

19. 投标保证金
19.1本项目无需递交投标保证金。

[bookmark: _Toc12347][bookmark: _Toc15610][bookmark: _Toc29283][bookmark: _Toc8217][bookmark: _Toc475291686][bookmark: _Toc393354833]四、竞争性磋商响应文件的提交

20.竞争性磋商响应文件的递交方式
20.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商和电子交易平台的要求编制并加密竞争性磋商响应文件。采购人未按规定加密的竞争性磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
20.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。
20.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在竞争性磋商响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

21. 提交竞争性磋商响应文件截止时间和地点
21.1竞争性磋商响应文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交/上传竞争性磋商响应文件截止时间。逾期提交/上传的竞争性磋商响应文件，采购人不予接收。
21.2投标人必须在规定时间内将竞争性磋商响应文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
21.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。

[bookmark: _Toc28899][bookmark: _Toc27386][bookmark: _Toc19138][bookmark: _Toc23723][bookmark: _Toc393354834][bookmark: _Toc475291687]五、磋商及评审

22. 磋商
22.1由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc191374422]22.2磋商原则及方法
22.2.1磋商原则
磋商应遵循下列原则：
1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好磋商工作，公平、公正地对待每一个供应商。
2.全面分析，综合评审。
22.2.2磋商纪律
1.对磋商内容和磋商过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；
2.磋商期间的一切资料，包括磋商意见、磋商记录和磋商结论，一律不得向外传和泄露；
3.任何属于竞争性磋商响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；
4.所有资料（包括竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、磋商表格及各种文字记录）在磋商结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；
5.磋商结束后，与会人员不得向外界透露磋商人员的磋商意见，如因此造成的后果由责任者承担；
6.磋商期间，磋商人员不得外出，确需外出时应事先请假；
7.磋商期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；
8.磋商期间，未经允许磋商小组以外的任何单位或部门不得参加磋商和采访磋商工作。

23. 磋商程序
23.1 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点召开磋商会议，供应商的法定代表人/负责人或其委托代理人应按时参加。
23.2本项目将邀请相关监督部门进行现场监督，并按有关规定依法组建磋商小组进行评审。
23.3磋商会议流程：
（1）磋商会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始，介绍参加磋商会议的相关部门，宣布响应文件递交情况；
（2）代理机构宣布电子文件上传情况，并在政采云平台操作系统下达解密指令；
（3）所有响应文件均开启并验证完毕后会议进入评审阶段；
（4）磋商小组对所有响应文件进行资格审查及符合性评审；
（5）磋商小组分别与通过符合性评审的供应商代表在政采云平台操作系统进行磋商；
（6）所有供应商代表在磋商小组的规定时间内在政府采购云平台操作系统提交磋商承诺和报价（磋商分为当前轮、最终轮，一共两轮；报价分为当前轮、最终轮，一共两轮，投标供应商需注意各环节时间限制），磋商小组可根据实际情况直接发起最终轮；
（7）磋商小组按照评标方法进行综合评分，并推荐出成交供应商；
（8）磋商小组提交评审报告。
23.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.5对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时在政采云平台操作系统同时通知所有参加磋商的供应商。
23.6供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应承诺，并由其法定代表人/负责人或其委托代理人签字或者盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.评标方法
本项目采用综合评分法评审，具体内容及要求详见《第六章 评标方法》。
24.1磋商应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及磋商过程和结果。磋商小组成员和与磋商活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
25. 出现下列情形之一的，将重新开展采购活动：
25.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.3除政府购买服务项目外，在采购过程中符合要求的供应商（即提交最终报价的供应商）或者最终报价在采购预算内的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》“第3条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，符合该情形的，提交最后报价的供应商可以为2家）。
25.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有参加采购活动的供应商。
25.5电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
25.6若出现25.5中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc31927][bookmark: _Toc475291688][bookmark: _Toc2408][bookmark: _Toc27693][bookmark: _Toc393354835][bookmark: _Toc1750]六、成交结果

26.成交供应商的确定
26.1磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商作为成交候选人，并编写评审报告。
26.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.成交通知书
27.1成交供应商确定后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并公示成交结果。
27.2成交通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同
28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
28.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

[bookmark: _Toc475291689][bookmark: _Toc393354836][bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc14911][bookmark: _Toc393354837][bookmark: _Toc4350][bookmark: _Toc213141090][bookmark: _Toc17538][bookmark: _Toc12315]七、其他事项
29. 成交服务费
29.1成交服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。
29.2中标人应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清成交服务费。


30. 竞争性磋商文件编制依据
30.1本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及相关法律法规编制。

31.验收标准
31.1验收标准：
设计质量标准：设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工需求，且对所提供的成果质量负终身责任；
施工质量标准：符合国家、行业、地方现行工程建设相关质量标准及规范要求，符合设计要求，并满足本工程应当具备的全部使用功能标准，一次性验收合格；施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定。


[bookmark: _Toc3776]第三章 合同书样式及主要条款


[bookmark: _Toc393354839]合同编号：                      合同自编号：                    招标编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


云南省政府采购
（委托采购）

合
同
书

签订地点：


云南省财政厅  制





甲方（采购人公章）名称：
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
    项目（技术）负责人：
                  电话：
              签订日期：



乙方（供应商公章）名称：
地址：
邮编：
法定代表人/负责人或其委托代理人：
                经办人：
                  电话：
              签订日期：





建设项目工程总承包合同
（示范文本）

























为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）以及相关法律法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：
[bookmark: _Toc521079598]一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
[bookmark: _Toc521079599]（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
[bookmark: _Toc521079600]（二）通用合同条件
[bookmark: _Hlk54448922]通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
[bookmark: _Toc521079601]（三）专用合同条件
专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：
1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；
2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；
3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。
[bookmark: _Toc521079602]二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
[bookmark: _Toc26925][bookmark: _Toc30264][bookmark: _Toc18942][bookmark: _Toc5328]

[bookmark: _Toc6738]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                 （施工单位，联合体牵头人） 
                         （联合体单位）
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165][bookmark: _Toc26408]一、工程概况
1. 工程名称：大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目。
2. 工程地点：大理大学第一附属医院内。
3. 工程审批、核准或备案文号： /。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容及规模：
（一）成交单位进场先设计，方案通过医院医务、控感、使用科室等确认后编制施工图，施工图审查完成由施工方报送预算，预算经医院委托的第三方造价单位前置审计，前置审计价经院方、施工方、第三方造价单位确认后开始施工；
（二）工程主要内容：将三层手术室包装间及清洗间合并改造成一间手术室，工程包括拆除墙体，重做塑胶地面及洁净板墙面，安装空调通风、医气、强弱电系统等，施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定。
[bookmark: _Toc54862166]6. 工程承包范围： /
说明：招标人在项目实施过程中可根据项目具体情况保留对以上招标范围调整的权利，中标人需配合招标人工作且不得以此作为索赔、调整中标价的理由。
[bookmark: _Toc1268]二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：   日历天，其中：设计周期   /  日历天，施工工期     日历天。具体开工时间以合同约定时间为准。
[bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
①设计质量标准：设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工需求，且对所提供的成果质量负终身责任。
②施工质量标准：符合国家、行业、地方现行工程建设相关质量标准及规范要求，符合设计要求，并满足本工程应当具备的全部使用功能标准，一次性验收合格；施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定。
[bookmark: _Toc54862168][bookmark: _Toc30792]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，最终确定的结算审核价不得超出预算价。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
按下列原则采用工程量清单计价模式计算建安工程费：
a、结算编制依据：合同、施工图、设计变更、经批准的施工组织设计及其他，施工部分预算计价、计量依据及原则（包含但不限于，若颁发新规时按新规执行）。
b.设备、材料价格的确定：业主内审造价单位按照经相关部门审定的施工图编制的工程量，工程量的计价依据为云南省最新版建设工程造价计价依据的通知及其相关配套定额标准、施工图编制的预算中的材料、工程设备价格确定方式为：参考开工当月同期的大理州建设工程定额站《价格指导》中的对应单价执行；大理州《价格指导》中没有对应单价时，材料价格参照同期的云南省建设工程材料及设备《价格信息》执行；若以上两者皆无材料、工程设备价格需经发包人、承包人、监理、造价咨询单位根据市场价审核后确定。主要材料价格调整：均不调整。
[bookmark: _Toc54862169][bookmark: _Toc20673]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170][bookmark: _Toc19118]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书（如果有）； 
（6） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc21068][bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc7412][bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc4967][bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174][bookmark: _Toc31743]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自       签字盖章之日        生效。
[bookmark: _Toc54862175][bookmark: _Toc12497]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


[bookmark: _Toc11949][bookmark: _Toc3900]

[bookmark: _Toc18060]第二部分 通用合同条件
[bookmark: _Toc35955972]
通用条款按（GF—2020—0216）《建设项目工程总承包合同》示范文本中通用条款执行。


[bookmark: _Toc22434][bookmark: _Toc22137][bookmark: _Toc31781][bookmark: _Toc13969][bookmark: _Toc16253]第三部分 专用合同条件
[bookmark: _Toc30283][bookmark: _Toc21425][bookmark: _Toc15409]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件：(1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）成交通知书；（4）竞争性磋商文件及其附件；（5）本合同通用条款；（6）响应文件及其附件；（7）设计文件、资料和图纸；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）工程质量保修书；（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件等。
1.1.2 工程和设备
1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租用土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。
1.1.2.2 永久占地包括：建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。
1.1.2.3 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，临时占路、占人行道、占用公共场地等。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用/语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：工程所在地发布的以工程建设活动相关的涉及工程文件整理规范、驻地环境卫生、消防、应急处置、社会稳定、检验检疫等，紧急事态处置，文明城市创建的规范性文件等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：适用于本工程内容的国家、省、市、地方现行标准规范。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：如有发生，双方协商。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 承包人建议书；
（7） 施工图纸及技术标准；
（8） 审定的施工图预算；
（9） 双方约定的其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：
发包人向承包人提供文件期限：发包人提供的文件的期限为：该文件使用前7天；
发包人向承包人提供文件名称：相关基础资料
发包人向承包人提供文件数量和形式：一式两份；发包人提供的文件的形式为：纸质文件壹份，电子文件壹份。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
需要由承包人提供的文件，包括：初步设计、施工图、施工图预算、竣工图、营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工组织设计、工程进度计划，工程结算，审计所需要的应由承包人提供的相关资料文件等；
承包人提供的文件的期限为：营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工组织设计、工程进度计划等文件在合同签订后3天内提交；初步设计、施工图、施工图预算、竣工图及其他文件按发包人要求时间提供；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版文件；
发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后3天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。发包人收到经监理人审核通过后的文件之日起3个工作日完成审核。如需申请有权部门审核的遵其规定执行。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应在施工场地保存一套完整的图纸）。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：纸质书面。
发包人的送达地址：大理大学第一附属医院基建科办公室。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：纸质书面。
承包人的送达地址：大理大学第一附属医院基建科办公室。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  发包人  。
关于发包人提供的文件的使用限制的要求：承包人应对发包人提供的上述文件予以保密，不得泄露。未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的和用途而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。
关于承包人提供的文件的使用限制的要求：发包人为实施本工程目的，可以进行复制或使用。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人承担。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为损失实际金额及由此损失造成的相关费用（包括但不限于维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、评估鉴定费、赔偿金、执行费、差旅费等）。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：双方协商决定。
[bookmark: _Toc21241][bookmark: _Toc2849][bookmark: _Toc16315]第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：执行通用条款2.2.1条。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行通用条款2.2.2条 。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：执行通用条款2.3条。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 执行通用条款2.5.2条 。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 发包人不予提供支付担保 。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：/。
[bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc10985][bookmark: _Toc31890]第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：              ；
发包人代表的身份证号： /；
发包人代表的职务：                    ；
发包人代表的联系电话：/；
发包人代表的电子邮箱：/；
发包人代表的通信地址：/；
发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同约定的内容履行进度控制、质量控制、成本控制、变更控制，合同管理、安全管理、文档管理，沟通与协调发包人、承包人、设备和材料供应商之间的关系等职责；②协调各有关单位工作；③工程进度、质量、工程量的确认；④督促并控制好工程进度、质量、投资；⑤办理、签证由设计变更或参建各方共同确定的变更签证；
发包人代表的职责：(1)对工程建设过程进行全面协调；(2)对工程建设过程进行现场管理指挥；(3)协调组织各工种、各单位工程实施；(4)对工程施工节点进行协调管理；(5)审核施工组织设计、进度、工程预付款、进度款拨付申请，并报医院审查、签批；(6)组织协调各工种技术交底，工种配合等相关工作；(7)组织工程建设工程问题会商处理会议，协调工程相关的各种关系，监督各方工作责任，行使发包人（甲方）代表的权利。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：/；
发包人人员职务：/；
发包人人员职责：/。
3.3 监理工程师
3.3.1 监理工程师名称：            ；
工程师监督管理范围、内容：对本工程的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同管理等实施控制和监理。对隐蔽工程及施工质量、数量进行验收，对施工环境进行协调、管理和处理。对工程量和现场签证进行审核。其余以发包人与监理单位签订的《监理合同》为准。 
关于监理人的监理权限：按监理规范及监理合同的要求行使职权；在获得发包人同意后行使对工程变更的决定、工期顺延的决定、工程计量、工程款支付的决定。 
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款第3.6.2条。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款第3.6.3条；
关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用条款第3.6.3条。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：执行通用条款第3.7.1条。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用条款第3.7.2条。
[bookmark: _Toc500][bookmark: _Toc24189][bookmark: _Toc4747]第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：4.1.1 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：由发包人与承包人另行约定。承包人有义务协助发包人完善相关资料，由此产生的相关费用由发包人承担。
4.1.2 承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其真实性、完整性和准确性负责。所提供的各阶段设计成果应满足政府主管部门审批、审查及发包人相关要求，其中产生的设计修改及调整，不得再另收取费用。
4.1.3 按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
4.1.4 交付设计资料及文件后，按规定积极参与并配合有关的设计审批和专项审查工作，并根据审查结论及时作出解释、调整和修改，直至通过设计审批和审查。承包人对审查结论的修改及回复时间，自接到书面审查结论起，原则上不超过 7 个工作日。因承包人自行设计修改导致的工期延误，承包人自行承担费用并赔偿发包人损失。
4.1.5 除完成各阶段设计成果外，还应做好各阶段的相关技术服务工作，且不得额外收取费用。服务内容包括：①负责向建设、监理单位进行设计交底、图纸会审，介绍设计要求和解释图纸，答复、弥补、补充由于设计失误造成的设计遗漏和错误等；②参与工程竣工验收； ③及时进行设计质量信息反馈工作。
4.1.6 承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让、在非本项目之外使用发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。并执行通用条款第4.1条 。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：无需提供。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                ；
执业资格或职称类型：               ；
执业资格证或职称证号码：                ；
联系电话：                         ；
电子邮箱：                      ；
通信地址：                      ；             
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，并承担5000元/次的违约金，由此增加的费用、给发包人造成的损失和（或）延误的工期所产生的违约金由承包人承担。合同约定的给发包人造成的损失（实际损失）均包括但不限于直接损失、间接损失、发包人向第三人承担的赔偿责任、发包人为实现权利而支出的诉讼费、律师费、保全费、差旅费等一切费用。并执行通用条款第4.3.1条。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月有效出勤天数不得少于22天，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天发包人处罚承包人2000元罚金，罚金从合同款项中扣除，并执行通用条款第4.3.2条。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：发包人处罚承包人4000元/人/天进行罚金，罚金从合同价款中扣除，承包人承担一切责任。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：代表承包人负责履行及处理本合同一切事务，并执行通用条款第4.3.3条。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，视为违约，违约金为5000元/人/次，若因此造成安全生产、质量事故或给发包人造成相关损失的，由承包人承担，违约金从合同价款中扣除，并且发包人有权单方面终止合同且不承担任何责任，同时执行通用条款第4.3.4条。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：视承包人为违约，违约金10万/人/次，违约金从合同价款中扣除，并且发包人有权单方面终止合同且不承担任何责任，同时执行通用条款第4.3.5条。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 承包人提交的项目管理机构及人员必须与响应文件一致，开工前【14】日提供经监理人、发包人审定的项目管理机构及施工现场人员安排的报告到监理人、发包人备案，监理人、发包人审核报告不免除承包人的责任，同时执行通用条款第4.4.1条。 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 开工前【14】日。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人审核通过的派驻现场的施工管理人员不得擅自更换，如发生人员变更应提前报监理人及发包人审核同意，如擅自更改人员的，视为违约，违约金为5000元/人/次，违约金从合同价款中扣除；若因此造成安全生产、质量事故或给发包人造成相关损失的，由承包人承担相应责任，同时执行通用条款第4.4.2条。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：视承包人为违约，违约金为3000元/人/次，违约金从合同价款中扣除，同时执行通用条款第4.4.2条。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：确需离开施工现场时，应事先向监理人和发包人书面请假，并取得发包人代表的书面同意，同时执行通用条款第4.4.3条。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担违约金为2000元/人/天；其余管理人员擅自离开施工现场，由承包人承担违约金为1000元/人/天，违约金从合同价款中扣除；若因此造成安全生产、质量事故或给发包人造成相关损失的，由承包人承担相应责任，同时执行通用条款第4.4.3条。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 建筑工程、安装工程、消防工程。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 由发包人及监理人协商确定，同时执行通用条款第4.5.2条 。
其他关于分包的约定： 工程施工过程中发包人保留对承包人总承包范围内的部分专业工程自主分包的权利，分包产生的一切费用已包含在合同价款中，不再单独计取。 承包人对分包工程施工质量、工期、安全、文明施工等向发包人负责，分包单位的违约或疏忽导致的一切责任均由承包人承担连带责任，分包不免除承包人的责任。
若承包人违法转包以及不按规定分包的，承包人应承担一切责任，向发包人支付【20】万元的违约金，发包人有权单方解除合同，由此造成的损失概由承包人承担 。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 由承包单位与分包人结算，承包人不及时支付分包价款导致分包工程出现劳动争议或其他纠纷的，承包人同意发包人有权从承包人工程款中暂扣所涉及的相应款项。生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人 。
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4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 执行通用条款第4.6.2条 。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 执行通用条款第4.7条 。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括： 执行通用条款第4.8条 。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限： 执行通用条款第5.2.1条 。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 在现状情况下承包人进行方案讨论及施工图设计，承包人应按发包人要求及合同总价控制施工图设计，承包人提供的设计应满足并不得超出设计任务书、合同总价的控制要求，承包人设计方案及施工图必须经发包人组织的院内审查及第三方审查，审图费由承包人承担，承包人交付设计资料及文件后，按规定积极参与并配合有关的设计审批和专项审查工作，并根据审查结论及时作出解释、调整和修改，直至通过设计审批和审查。承包人对审查结论的修改及回复时间，自接到书面审查结论起，原则上不超过2个工作日，因承包人设计成果提交或修改、回复不及时等原因导致工期延长的，一切责任和后果由承包人承担，并执行通用条款第5.2.2条，审查会议的相关费用由承包人承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 执行通用条款第5.2.3条 。
5.3 培训
培训的时长为 不低于8小时 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 项目经理及有经验的施工人员实地为发包人提供实际操作及维修操作、应急处置等培训，并执行通用条款第5.3条 。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求：符合国家及地方现行相关规定。项目竣工验收后，承包人应在国家、省、市及发包人工程竣工资料移交时限内，按国家、省、市及发包人档案管理部门的归档要求分别合格、完整地移交工程竣工档案。工程竣工档案的移交应包括各类纸质资料（合订文本及竣工图）、电子文档（扫描件及各类数码照片、声音、录像文件等），移交份数应满足国家、省、市档案管理部门及发包人档案管理部门的要求（一式陆套）。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定： 承包人按发包人及当地档案管理部门最新规定执行 。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：承包人提供发包人操作手册纸质资料一式陆套及相应电子资料，并执行通用条款第5.5条。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 执行通用条款第6.1条 。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量： （1）在承包方采购范围内的材料与设施，承包方必须严格按照招标文件和国家有关规范的要求采购，并符合发包人要求。工程量清单中所列的暂估价材料由承包人、发包人、监理人共同选定后由承包人进行采购，所购材料必须符合设计规范，并经监理人验收合格后方可使用。对材料和建材制品，承包人必须提供生产厂家相关产品的质量证明文件和产品材料清单，如需检测的还应提供相应的检测报告，并经发包人、监理人看样，书面认可后方可订货使用，以确保工程质量，杜绝不合格材料进场。
（2）对设计和质量标准要求不符合的材料，发包人、监理人可拒绝验收，并由承包方按发包方代表要求的时间退出施工现场，重新采购符合要求的材料，承担由此产生的费用，工期不予顺延。 。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 以发包人、监理人、承包人现场约定为准 。
并执行通用条款第6.2.2条
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 以发包人、监理人、承包人现场约定为准 。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 以发包人、监理人、承包人现场约定为准 。
并执行通用条款第6.2.3条
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：执行通用条款第6.3条 。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：执行通用条款第6.4.1条。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：执行通用条款第6.4.2条。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：
执行通用条款第6.4.3条
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：执行通用条款第6.5.1条。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：执行通用条款第6.5.1条。
试验和检验费用的计价原则：以发包人、监理人、承包人现场约定为准。
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7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款第7.1.1条。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：执行通用条款第7.1.2条。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：执行通用条款第7.1.3条。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以施工现场封闭围挡为界。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：以发包人现场确定为准。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：承包人提供现场合作、条件或协调工作所需的一切费用均已包含在合同价款中，不因该项工作是否已在前期预见或是否已列入《发包人要求》而进行相应的调整。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：执行通用条款第7.4.1条。施工控制网资料的告知期限：以发包人、监理人、承包人现场约定为准。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人拖欠建筑工人工资的，应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。因发包人工程款支付暂不到位的，承包人不得以此为由拖欠建筑工人工资。若出现承包人拖欠工人工资的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延，经查实，则承包人应承担5-10万元/次的违约金。若仍然不予整改并拖欠发放款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人承担15-30万元／次的违约金；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失，并执行通用条款第7.5.2条。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：应达到零伤亡，无安全事故发生，承包人负责施工现场安全生产工作，并承担安全生产责任，并执行通用条款第7.6.1条。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：除按照当地建设工程文明施工管理办法及现场相关管理规定，通用条款7.6.3条执行外，还需按如下规定办理：
发包人定期对施工现场组织文明施工大检查，对检查不合格的工地，发包人有权要求承包人按照如下方式承担违约责任：
监理人或发包人按合同约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人承担3万元/次违约金，并限期改正；如在规定时间内承包人未能完成改正的，承包人应承担5万元/次违约金。
在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人承担10万元/次违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权要求承包人承担【15】万元的违约金并部分或全部解除合同。
承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，经查实，承包人应承担自第1次出现违约情况起算，按照3万元/次的标准计算的违约金。
以上违约金从工程款里扣除，同时，若发包人遭受到的实际损失大于承包人承担的违约金的，则承包人除承担违约金外，还应就超出的部分承担违约责任。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定： 发包人在开工前向承包人指定接口，由承包人接通施工用水、用电，并确保施工的正常需要。承包人对使用的水电装表计量，水电费用由承包人承担，收费标准以医院基建部门收费标准为准，并承包人负责管理和维护相应水电设备，并执行通用条款第7.9条 。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：承包人负责建立现场治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，相应的费用由承包人承担，并执行通用条款第7.10条 。
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8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：本合同签订后3日内开始准备工作
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：执行通用条款第8.1.2条。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：执行通用条款第8.2条。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：执行通用条款第8.3.1条。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条款第8.3.2条。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款第8.4.。
8.4.2 进度计划的具体要求：在总进度（总工期）计划目标下，承包人应提供各单体工程的里程碑控制节点计划和分进度计划。发包人根据施工现场综合协调情况，有权要求承包人调整各单体的施工顺序，承包人必须无条件执行。
关键路径及关键路径变化的确定原则：需进行关键路径进行修正的，承包人应提前14天向工程师提出申请，并报送完善、可行的实施方案，经发包人和监理人批准后实施，工期不予顺延。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后5个工作日内提交，电子版1份，纸质版6份。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：提交计划后3天内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：7天。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：3天。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：执行通用条款第8.5条。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.2 %或人民币金额为：6000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 5 %或人民币金额为：150000.00元 。（实际以金额最高的选项执行）
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工： 执行通用条款第8.7.3条 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 执行国家或行业标准，无法进行正常施工为依据 。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励： 不设置相关奖励，费用已包含在合同价款中 。
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9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用条款第9.1.3条。
竣工试验的操作要求：执行通用条款第9.1.3条。
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10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：工程完工后由承包人委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测，检测符合相关验收标准要求后，检测费用由承包人承担，由发包人组织最终验收，涉及主管行政部门验收的承包人必须配合发包人的工作安排，并执行通用条款第10.1.2条 。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：执行通用条款第10.1.2条。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：执行通用条款10.3.1条。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收之日起14天内提供，电子版一份，纸质版6份。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：发包人不按照合同约定接收全部或部分工程的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率支付违约金，并执行通用条款10.3.3条。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：承包人未按时移交工程的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期贷款市场报价利率支付违约金，并执行通用条款10.3.4条。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：执行通用条款10.4.1条。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：执行通用条款10.5.1条。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：执行通用条款10.5.3条。
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11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限： 24个月 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时以内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后 14 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 工程整体保修2年
(1).地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 
(2).屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；     
(3).装修工程为贰年；        
(4).电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；     
(5).供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；     
(6).室外的给排水设施、道路等配套工程为贰年。 。
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本合同工程是否包含竣工后试验：是。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：发包人。
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13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  成交下浮率 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 发生时发包人、承包人、监理人、跟踪审计单位等协商确定 。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定： 执行通用条款13.3.3.1条 。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 发生时发包人、承包人、监理人、跟踪审计单位等协商确定 。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围： 发生时发包人、承包人、监理人、跟踪审计单位等协商确定 。
招投标程序及其他约定： 执行通用条款13.4条 。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 发生时发包人、承包人、监理人、跟踪审计单位等协商确定 。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款13.5条 。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 否 。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 无 。
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[bookmark: _Toc76737658][bookmark: _Toc3077]14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：      总价合同           。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：
1.工程竣工最终结算总价=工程施工及采购竣工结算价+不可预见工程费；最终确定的结算审核价不得超过预算价90万元。
按下列原则采用工程量清单计价模式计算建安工程费：
a、施工部分预算计价、计量依据及原则（包含但不限于，若颁发新规时按新规执行）。
b.业主内审造价单位按照经相关部门审定的施工图编制的工程量，工程量的计价依据为云南省最新版建设工程造价计价依据的通知及其相关配套定额标准、施工图编制的预算中的材料、工程设备价格确定方式为：参考开工当月同期的大理州建设工程定额站《价格指导》中的对应单价执行；大理州《价格指导》中没有对应单价时，材料价格参照同期的云南省建设工程材料及设备《价格信息》执行；若以上两者皆无材料、工程设备价格需经发包人、承包人、监理、造价咨询单位根据市场价审核后确定。主要材料价格调整：均不调整。
2.项目竣工结算总金额必须以有权审计单位审计报告认定结果为准。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：发包人、承包人、监理人、跟踪审计单位等协商确定。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：合同签订开工后20天内支付预付款为合同价的30%；竣工验收合格以后支付进度款至合同价的80%；结算审计结束后支付至结算审计总价的97%；剩余项目款项于质量保修期结束后由中标单位发起，经基建科与使用科室确定无质量问题后给予退还(具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准）。
预付款支付期限：开工后20天内。
预付款扣回的方式：不扣回。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限：无。
预付款担保形式：无。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
  工程费用支付：
工程进度付款申请方式：   合同谈判时双方协商确定     。
每次付款前由承包人向发包人提供相应金额的、满足发包人发票要求的发票，并承担开具正规发票产生的税金，相关税费按法律法规执行。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按发包人要求提供。
进度付款申请单应包括的内容：/。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：按通用条款执行。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 /天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 /支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：执行通用条款14.4.1条。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款14.4.2条。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：(1).工程竣工验收（含各专项验收）合格之日（含）起，两个月内承包人向发包人提交监理人审核确认合格、完整的竣工资料并同时报送审计单位要求编制的竣工结算，逾期未完成的，承包人向发包人支付1万元的违约金；第三个月仍未完成的，承包人向发包人支付2万元的违约金；第四个月未完成的，承包人向发包人支付3万元的违约金；承包人依此类推并累加向发包人支付违约金；
(2).承包人的竣工结算资料（含竣工结算）一经报出不得补报，并对其真实性、准确性、完整性负责，承包人少报、漏报部分视同对发包人的优惠；
(3).承包人办理竣工结算的专业人员须得到承包人的书面委托认可（一式五份委托书），发包人和审计单位仅与承包人书面委托认可的专业人员办理竣工结算；竣工结算工作开始后，发现承包人委派的专业人员不能胜任工作或承包人要求更换专业人员的，须向发包人支付1万元/人/次的违约金，并承担竣工结算不能按照合同约定期限审定所关联的一切责任。
（4）.承包人报送的结算、材料报价等不得超过最终审核价格的5%，超出部分的造价服务费由承包人承担，一般由发包人从承包人工程款中扣除
竣工结算申请的资料清单和份数：电子版一份，纸质版肆份。
竣工结算申请单的内容应包括：以发包人、监理人、跟踪审计单位要求为准，并执行通用条款14.5.1条。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款14.5.2条 。
发包人完成竣工付款的期限： 结算审计完成后14天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款14.5.2条 。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；
(2)  最终结算审计价3 %的工程款；
(3) 其他方式：                                    。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第 (2) 种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 执行通用条款14.7.1条。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：执行通用条款14.7.2条。
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15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形 执行通用条款15.1.1条 。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款15.1.3条 。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
 1.承包人必须服从监理人及发包人的管理，积极支持监理人及发包人的工作，对监理人及发包人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人有权视情节严重程度，要求承包人承担3-10万元/次违约金，由此造成的一切经济损失由承包人承担。
2.承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理人或发包人批准外，每缺席1次，承包人承担1-3万元/次违约金。
3.承包人公司支持系统：承包人开工前3天，必须向发包人提供公司支持系统人员名单及相关人员联系方式（电话、电子邮箱等），并保证真实、有效。承包方公司总部对项目部每月必须有不少于1次的监督检查，要保持与发包人沟通，承包方公司支持系统将被发包人纳入对承包人的项目合同考核，作为发包人向承包人支付进度款的依据 。
4.以上违约金从当期进度款里扣除，同时，若发包人遭受到的实际损失大于承包人承担的违约金的，则承包人除承担违约金外，还应就超出的部分承担违约责任。
 并执行通用条款15.2.1条。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：收到通知7日内。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
向发包人支付合同价30%的违约金，并承担一切后果责任
[bookmark: _Toc9804][bookmark: _Toc18843][bookmark: _Toc31530]第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用条款16.1.1条   
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：执行通用条款16.2.1条。
[bookmark: _Toc21847][bookmark: _Toc14820][bookmark: _Toc16376]第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款17.1条。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc10741][bookmark: _Toc2923]第18条保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程设计责任险，并投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的保险费和其他相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
18.1.2 双方当事人关于第三者责任险的特别约定：承包人应当购买第三方责任险，最低投保金额以经双方协商确定为准投保产生的费用及其他相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：执行通用条款18.2.3条。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：执行通用条款18.3条。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款18.4条。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：执行通用条款18.5.2条。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.5.4条。
[bookmark: _Toc12151][bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc1958]第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：无。
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议避免/评审组的期限：无。
评审机构：无。
其他事项的约定：无。
争议评审员报酬的承担人：无。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：否。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：无。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
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专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
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[bookmark: _Toc23260][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc1213]附件1《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4.施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
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附件2 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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[bookmark: _Toc25683][bookmark: _Toc27793]附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）： 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人在质量保修期内，按照相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，具体保修内容为本工程合同的承包范围，保修期为贰年。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍  年；
3．装修工程为 贰  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰   年；
5．供热与供冷系统为 贰  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；
7．其他项目保修期限约定如下：
  本工程整体质保 2 年
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
 1、每个维修项目完成后要经发包人验收签字认可。
 2、维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给发包人造成其他损失，则承包人应承担相应责任。
 3、如有下列情况之一发生，发包人有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用(另计取20%的管理费)和责任由承包人承担：
    a：接到发包方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题；
    b：超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；
    c：超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向发包人报告；
    d：对同一位置或同一设备经过一次返修仍未彻底解决问题；
  4、因承包人责任造成返修、赔偿的，承包人应按照以下标准赔偿发包人直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在2000元以下的，按照3倍计算：直接返修加直接赔偿的费用在 2000元以上的，按照 2倍计算。
  5、按上述办法计算出的费用总额由发包人书面知会承包人，无需征得承包人书面签收意见即可直接从承包人保修款中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：
	大理大学第一附属医院(公章)
	承包人：
	                                  (公章)

	法定代表人或
其委托代理人：
	                      (签字)
	法定代表人或
其委托代理人：
	                      (签字)

	统一社会
信用代码：
	1253 0000 4325 4594 4A
	统一社会
信用代码：
	                                             

	地    址：
	云南省大理白族自治州大理市嘉士伯大道32号               
	地    址：
	                               

	邮政编码：
	671000                      
	邮政编码：
	                              

	法定代表人：
	                            
	法定代表人：
	                              

	委托代理人：
	                            
	委托代理人：
	                              

	电    话：
	0872-2201132                
	电    话：
	                              

	传    真：
	0872-2201132                
	传    真：
	                               

	电子信箱：
	                            
	电子信箱：
	                              

	开户银行：
	建行大理庆丰支行            
	开户银行：
	                             

	账    号：
	5300 1716 0430 5027 5029    
	账    号：
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	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人
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附件5 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	


	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


























附件7；工程建设项目廉政合同

工程建设项目廉政合同
发包人（全称）：   大理大学第一附属医院                                  
承包人（全称）：                                                           
工程项目名称：                                                             
工程项目地址：   大理大学第一附属医院                                                  
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
 (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
 (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
 (三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
 (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
 (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
 (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
 (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
 (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
 (五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
 应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
 (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
 (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
 (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
 (四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
 (一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
 (二)乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 其它
（一）本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
（二）本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

	发包人：
	大理大学第一附属医院(公章)
	承包人：
	                                  (公章)

	法定代表人或
其委托代理人：
	                      (签字)
	法定代表人或
其委托代理人：
	                      (签字)

	统一社会
信用代码：
	1253 0000 4325 4594 4A
	统一社会
信用代码：
	                                             

	地    址：
	云南省大理白族自治州大理市嘉士伯大道32号               
	地    址：
	                               

	邮政编码：
	671000                      
	邮政编码：
	                              

	法定代表人：
	                            
	法定代表人：
	                              

	委托代理人：
	                            
	委托代理人：
	                              

	电    话：
	0872-2201132                
	电    话：
	                              

	传    真：
	0872-2201132                
	传    真：
	                               

	电子信箱：
	                            
	电子信箱：
	                              

	开户银行：
	建行大理庆丰支行            
	开户银行：
	                             

	账    号：
	5300 1716 0430 5027 5029    
	账    号：
	                             




[bookmark: _Toc9362][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc11645]第四章 竞争性磋商响应文件格式
注：因政采云竞争性磋商响应文件编制系统中格式问题，请投标单位将完整的竞争性磋商响应文件上传至商务技术响应文件板块，其余板块按要求进行上传。
[bookmark: _Toc16284][bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc15156]

[bookmark: _Toc14297][bookmark: _Toc10574][bookmark: _Toc19868][bookmark: _Toc30823][bookmark: _Toc15353]一、报价部分
[bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc17119]格式：封面

	
大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目





竞争性磋商响应文件

（报价部分）

招标编号：CXZB-DL-202605-CJ01
           






[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc21585][bookmark: _Toc22243]供应商名称：                                （电子签章）
法定代表人/负责人或其委托代理人：           （签字或电子签章）
日      期：  2026   年     月     日
[bookmark: _Toc736][bookmark: _Toc23628]
格式1：开标一览表

[bookmark: _Toc476856076][bookmark: _Toc475291693][bookmark: _Toc213141093][bookmark: _Toc393354840]开标一览表

项目名称：
招标编号：
	磋商总报价
	900000.00元

	综合下浮率
	％

	建设工期
	接到开工令后   日历天完成

	质保期
	

	项目经理
	

	项目经理专业及资格等级
	

	设计质量承诺
	设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，并满足发包人设计要求，确保设计成果资料完整、满足施工需求，且对所提供的成果质量负终身责任

	施工质量承诺
	符合国家、行业、地方现行工程建设相关质量标准及规范要求，符合设计要求，并满足本工程应当具备的全部使用功能标准，一次性验收合格；施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定

	备注
	

	供应商名称（联合体牵头单位全称及电子签章）：

日期：



注：1.表中“磋商报价”应与格式2“磋商函”中 “磋商报价”一致。
2.开标时，竞争性磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与竞争性磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
3.此表应放于竞争性磋商响应文件目录后第一页。
4.此报价为首轮报价，不得高于最高限价。
5.报价优惠率保留两位小数。


[bookmark: _Toc23225][bookmark: _Toc9962][bookmark: _Toc15004][bookmark: _Toc1703]格式2：磋商函
[bookmark: _Toc393354841][bookmark: _Toc476856077][bookmark: _Toc475291694]磋 商 函

大理大学第一附属医院：
我单位仔细研究了（项目名称）   竞争性磋商文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商名称）   参加竞争性磋商，并递交电子竞争性磋商响应文件一份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按竞争性磋商文件项目定点供应实施要求，磋商综合下浮率（含税）       ％ ，在 承诺的建设工期内组织 完成工程建设事宜。
2.我单位已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（澄清文件）（如果有的话，没有填无）。我单位完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。
3.在供应商须知规定的开标日期起遵循本竞争性磋商响应文件，并在本次投标有效期自开标日起90日历日满之前均具有约束力。
4.同意应贵方要求提供与本次磋商有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5.我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。
6.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我单位保证没有处于被责令停业，竞争性磋商资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我单位不是为此项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我单位不是采购单位的附属机构。
7.完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。
8.如我单位成为成交供应商：
（1）我单位承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我单位承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。
（3）我单位承诺将承担售后服务及保修责任。
（4）我单位承诺，假若我单位中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我单位自行负责。
（5）我单位及法人无任何违法犯罪及不良失信记录。如有虚假，一经查实，自愿放弃中标人资格并承担全部后果。
9.我单位在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（1）我单位同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
（2）如果在该项目磋商过程中或者在获得成交资格后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我单位在该项目的竞争性磋商文件中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我单位将无条件地自动放弃该项目的磋商响应资格和成交资格；
（3）如果我单位已经收到成交通知书，我单位将无条件地承认，收到该项目的成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我单位承担；
（4）本段承诺是我单位真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我单位竞争性磋商响应文件的有效组成内容，对我单位在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
10.                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 
邮政编码：             
电话：
传真：
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账号：                                                    

供应商名称（联合体牵头单位全称及电子签章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：

注：后附开户许可证或基本存款账户信息。

[bookmark: _Toc31916][bookmark: _Toc21145][bookmark: _Toc22116][bookmark: _Toc1872][bookmark: _Toc7825]

[bookmark: _Toc11531][bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc18945][bookmark: _Toc22987]二、资格审查
[bookmark: _Toc29994][bookmark: _Toc31553]格式1：基本资格要求
1-1：供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；
①投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
②投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
③投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件。
④投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
⑤投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
⑥分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件加盖电子签章即可。（若为联合体的，联合体各方均须提供）

1-2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
①提供近年的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报表；
②或可提供自投标文件提交截止时间前六个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；
③或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构）；
④或新成立不足一年的企业提供成立至今的财务报表/相关说明（加盖电子签章）；
⑤或提供相关承诺书加盖电子签章。
⑥若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。
注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料，扫描件加盖电子签章即可。（若为联合体的，联合体各方均须提供）

1-3：投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或提供相关承诺书加盖电子签章）；（若为联合体的，联合体各方均须提供）

1-4：投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
①需同时提供（1）（2）：（1）供应商须提供有依法缴税的相关证明，依法免税的或新成立不足半年的企业未纳税的应提供相关证明材料/相关说明（扫描件加盖电子签章）；若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。（2）供应商须提供有依法缴纳社保的相关证明，依法免缴的或新成立不足半年的企业未缴纳社保的应提供相关证明材料/相关说明（扫描件加盖电子签章）。若分支机构参与投标，可提供总公司或上级单位的相关证明资料。
②或提供相关承诺书加盖电子签章。
注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。（若为联合体的，联合体各方均须提供）


1-5：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）自行承诺（加盖电子签章）；（若为联合体的，联合体各方均须提供）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

大理大学第一附属医院：
本人以               (投标人名称)法定代表人的资格，郑重承诺：
我单位具有履行合同要求的专业技术能力，在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录。若在本次项目的招投标全过程中，被查实我单位提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我单位的投标及中标资格，且我单位将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果(包括经济损失)。
特此声明。
 

供应商名称（电子签章）：
日期：


[bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc17813]格式2：中小企业优惠政策

（1） 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加大理大学第一附属医院的大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目 ，属于 建筑业 ；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日 期：   
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
新成立企业需根据自身情况填写属于“中型企业、小型企业、微型企业”。

关于中小企业：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
[image: 中小型企业标准表_00]（此表仅供投标单位参考，投标时无需提供）

（二）残疾人福利性单位声明函
（不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写此表，请认真核对）
大理大学第一附属医院：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加大理大学第一附属医院的大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：
注：根据自身情况请在“”里打“√”。



（三）监狱企业证明
（不是监狱企业的无需提供证明材料）
注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：1、投标供应商只需提中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件中任一有效证明文件均可给予小微企业折扣。
2、以上三个声明函请各投标单位真实填写。


[bookmark: _Toc23713][bookmark: _Toc1246]格式3：特定资格要求
3-1：投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供证明材料或自行承诺加盖电子签章）；

承诺书
大理大学第一附属医院：
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，我单位不存在：“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。”的情况，且不存在：“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。”的情况，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关要求。
特此声明。
 

供应商名称（电子签章）：
日期：


3-2：设计资质：具备建筑装饰工程设计专项专项乙级及以上资质；（若为联合体的，仅联合体设计单位须提供）

3-3：施工资质：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；（若为联合体的，仅联合体施工单位须提供）

3-3：供应商拟派往本项目的项目经理必须为投标申请人本单位正式在职职工，应具备建筑工程专业或机电专业二级及以上注册建造师，且必须注册在本单位，同时项目经理须取得安全生产考核合格证（B证）；项目经理在项目施工期间不允许更换且无在建工程（项目经理在项目实施期间不允许更换且无在建工程提供承诺函）；（若为联合体的，仅联合体施工单位须提供）

3-4：其余内容自行提供。


3-5：联合体协议书

联合体协议书（格式）


      （所有成员单位名称）       自愿组成联合体，共同参加            （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议；
1、        （某成员单位名称）      为联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目采购项目竞争性磋商响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交竞争性磋商响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式       份，联合体成员各执一份。
    

牵   头   人   名   称：        （加盖公章或加盖电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或加盖电子签章）
成   员   一   名   称：        （加盖公章或加盖电子签章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或加盖电子签章）
                ......
      年     月     日      

注：1、由委托代理人签字或加盖电子签章的，应附授权委托书；
2、若为联合体投标需提供。

[bookmark: _Toc12749][bookmark: _Toc18522]三、商务技术部分
[bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc271]格式：封面

	
大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程项目





竞争性磋商响应文件

（商务技术部分）

招标编号：CXZB-DL-202605-CJ01
           






供应商名称：                                （电子签章）
法定代表人/负责人或其委托代理人：           （签字或电子签章）
日      期：  2026   年     月     日


[bookmark: _Toc30696][bookmark: _Toc16619][bookmark: _Toc27307][bookmark: _Toc13106][bookmark: _Toc9520]一、技术部分
[bookmark: _Toc15851][bookmark: _Toc4484][bookmark: _Toc28964]格式1：技术部分响应表

技术部分响应表

供应商应按所能提供的各种服务，逐条对应竞争性磋商文件的“第五章 采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确地填写该表。
本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据。
	序号
	项目名称
	竞争性磋商文件采购需求
	竞争性磋商响应文件响应承诺
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于竞争性磋商文件要求的，按“正偏离”填写；低于竞争性磋商文件要求的，按“负偏离”填写；满足竞争性磋商文件要求的，按“无偏离”填写。并在“竞争性磋商响应文件响应服务承诺”一列中写明技术参数。
2、序号应对应《第五章 采购需求》中的序号。
3、若有证明资料后附。

供应商名称（电子签章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：



[bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc2769][bookmark: _Toc27148][bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc20127]二、商务部分
[bookmark: _Toc6065]格式1：法定代表人/负责人身份证明书

[bookmark: _Toc476856087][bookmark: _Toc393354852][bookmark: _Toc475291704]法定代表人/负责人身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人/负责人。


特此证明。


注：后附法定代表人/负责人身份证扫描件。


供应商名称：（电子签章）

         年       月        日

[bookmark: _Toc17324][bookmark: _Toc13084][bookmark: _Toc14975]
格式2：法定代表人/负责人授权委托书

[bookmark: _Toc475291705][bookmark: _Toc213141107][bookmark: _Toc393354853][bookmark: _Toc476856088]法定代表人/负责人授权委托书

本授权书声明：  （供应商名称） 的法定代表人/负责人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。


供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人（签字或电子签章）：                         
签发日期：
________________________________________________________________________________________
	附：委托代理人身份证扫描件
						

	委托代理人姓名：          
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	电       话：
	




[bookmark: _Toc16068][bookmark: _Toc19610][bookmark: _Toc13082]注：法定代表人/负责人参与开标无需授权。

[bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc6291]格式3：合同履约承诺书

合同履约承诺书

致：大理大学第一附属医院
若我方有幸成为本项目成交供应商，我方对下列内容进行无条件承诺：
(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《竞争性磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《竞争性磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按竞争性磋商文件确定的技术及商务要求等履行。
(二)按采购要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《竞争性磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《竞争性磋商文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。
我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《竞争性磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。
(三)我单位保证在《竞争性磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在成交结果公示后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。
（四）我方承诺，假若我方有幸为成交单位，将严格按照相应的技术要求及规范进行设计施工，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。
（五）...其他内容自行承诺。




供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：　　　





[bookmark: _Toc16197][bookmark: _Toc5530][bookmark: _Toc881][bookmark: _Toc5717][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc28813][bookmark: _Toc18858]

[bookmark: _Toc5856][bookmark: _Toc19698][bookmark: _Toc4847][bookmark: _Toc17894][bookmark: _Toc31589]格式4：供应商信息表
供应商信息表
（请供应商如实填写本表信息）
	投标人名称：
	

	营业执照
统一社会信用代码：
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期： 
	
	企业规模：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	



[bookmark: _Toc508636832][bookmark: _Toc509829316][bookmark: _Toc32671466][bookmark: _Toc213141100][bookmark: _Toc493600035][bookmark: _Toc496521003]供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：　　　


[bookmark: _Toc2403][bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc12402][bookmark: _Toc21944]格式5：商务条款偏离表

商务条款偏离表
供应商须逐条对应竞争性磋商文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》中要求的施工地点、建设工期、质保期、质量标准（施工、设计）、付款方式等要求。                 

	序号
	竞争性磋商文件的商务条款
	竞争性磋商响应文件的商务条款
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表格中“响应情况说明”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。 

供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：　



[bookmark: _Toc5797][bookmark: _Toc518063101][bookmark: _Toc14982][bookmark: _Toc30413][bookmark: _Toc2776][bookmark: _Toc24358][bookmark: _Toc20096][bookmark: _Toc18697]格式6：实施方案
实施方案
（各投标人应在仔细阅读、理解竞争性磋商文件后，结合自身实际情况，自行编制具有较高针对性的实施方案，格式自拟。）




[bookmark: _Toc18157][bookmark: _Toc24912]格式7：人员的配备、安排及工作经验
人员的配备、安排及工作经验
（各投标人应在仔细阅读、理解竞争性磋商文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式自拟）


[bookmark: _Toc16590][bookmark: _Toc14790][bookmark: _Toc12798]


[bookmark: _Toc27047][bookmark: _Toc12215]格式8：售后服务承诺书
售后服务承诺书
（各投标人应在仔细阅读、理解竞争性磋商文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式自拟）

[bookmark: _Toc28142][bookmark: _Toc116]
格式9：施工质量保证及承诺书

施工质量保证及承诺书

致：大理大学第一附属医院
本书作为                  （供应商名称）对贵方组织的                  项目（招标编号为：          ）采购提供的施工质量保证的证明。
我方承诺提供以下施工质量保证并承担相应的法律责任：
1、...
                                                             
本保证书自开标之日起90日历天内有效，如我方中标则至施工工期满为止有效。
（无固定格式供应商自行拟写，若有相关证明材料扫描件附后）

供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：　　


[bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc656][bookmark: _Toc15670][bookmark: _Toc27079][bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc15711]格式10：应急预案和风险防范处理措施
应急预案和风险防范处理措施
（各投标人应在仔细阅读、理解竞争性磋商文件后，结合自身实际情况，自行编制，格式自拟）


[bookmark: _Toc7782][bookmark: _Toc24329]格式11：类似案例

类似案例（2021年至今）
	序号
	使用单位名称
	项目名称
	建设规模
	年份
	联系人及联系方式
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



供应商名称（电子签章）：
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：              
日期：

[bookmark: _Toc2173][bookmark: _Toc22788][bookmark: _Toc14205]注：①附案例材料：合同书或中标/成交通知书扫描件；②供应商请如实填写该表，若有用户评价意见，请附后；③合同履约情况：已完结或正在履行。
 


[bookmark: _Toc27448][bookmark: _Toc18184][bookmark: _Toc17234]格式12：▲不参与围标串标信用承诺书
不参与围标串标信用承诺书
依据“大理州优化营商环境促进经营主体倍增领导小组办公室关于印发《大理州严厉打击围标串标违法行为“九要九严禁”》的通知”，供应商须按以下要求进行承诺：
本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。
二、我单位参与投标的材料均真实、有效、合法。
三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。
四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的，本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。



承诺单位（加盖电子签章）：
统一社会信用代码：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：
日期：


注：▲若为联合体的，联合体各方均须提供。


[bookmark: _Toc6004][bookmark: _Toc3697]格式13：企业相关资料
企业相关资料

1、公司介绍、公司实力证明材料、公司获奖证书等（若有）；
2、投标时所需提供的相关证明材料等等。
注：竞争性磋商响应文件中要求提交的其他投标资料以及供应商自身认为可提供的相关资料。
[bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc2039][bookmark: _Toc20957][bookmark: _Toc393354860][bookmark: _Toc21980][bookmark: _Toc213141118]
第五章 采购需求
[bookmark: _Toc250531122][bookmark: _Toc250531123]
一、项目概况
（一）项目名称：2号住院楼3层手术麻醉科新增手术间改造工程
（二）项目地点：大理大学第一附属医院2号住院楼3层手术室
（三）项目规模：改造面积约24平方米
（四）最高限价：90万元(最终结算审核价不得超预算90万元)
（五）报价方式：采用结算总价下浮率的方式报价
二、项目内容（该项共计1条技术参数）
（一）成交单位进场先设计，方案通过医院医务、控感、使用科室等确认后编制施工图，施工图审查完成由施工方报送预算，预算经医院委托的第三方造价单位前置审计，前置审计价经院方、施工方、第三方造价单位确认后开始施工；
（二）工程主要内容：将三层手术室包装间及清洗间合并改造成一间手术室，工程包括拆除墙体，重做塑胶地面及洁净板墙面，安装空调通风、医气、强弱电系统等，施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域的检测报告，检测指标为换气次数、截面风速、手术室新风量、静压差、洁净度、温湿度、噪声、照度、沉降菌浓度并满足设计文件、国家及行业相关规定，检测费用由承包方承担。
三、采购需求内容（该项共计1条技术参数）
（一）采购内容：满足手术室感染管理控制要求，以医院最终确认的施工图为准。
（二）工期：接到开工令后90日历天完成。
（三）联合体：接受联合体。
（四）质量要求：符合国家、行业、地方现行工程建设相关质量标准及规范要求，符合设计要求，并满足本工程应当具备的全部使用功能标准，一次性验收合格；施工完成后，施工方需提供由第三方检测机构出具该手术室等区域检测报告，并满足设计文件、国家及行业相关规定。
四、具体实施要求（该项共计1条技术参数）
（一）响应人应服从医院基建科及相关职能部门、第三方监理单位、第三方造价单位的共同监管；
（二）响应人按结算下浮率报价作为响应文件部分进行响应；
（三）合同谈判、签订合同后成交人进场首先对与基建科及医院相关职能部门、监理单位、造价单位等沟通对接，讨论商定方案，成交人设计编制完成施工图待医院确认后，根据施工图进行预算报价，由第三方造价单位前置审计，建设单位、造价单位、施工单位确认前置审计价后方可施工。
（四）施工时间尽量选择在不影响患者就诊的非高峰时段，施工前做好施工手术间隔离、防尘、降噪措施，确保不影响其他手术间正常使用。
（五）实施中成交人应服从监理单位、基建科及相关职能部门的监管，涉及安全风险的需设置必要的安全措施；涉及动火作业的需到医院基建科及保卫科办理动火作业审批；施工期间成交人应按安全操作规程组织实施，实施期间要求成交人应达到零伤亡，无安全事故发生，成交人负责安装现场全部安全生产工作，并承担全部安全生产责任。过程中如发生变更调整等按基建签证流程办理，申请的变更调整经医院批准后，签证一般按成交人、监理单位、造价单位、基建及相关职能部门依次签字盖章确认。
（六）施工完成后成交人向监理单位提出验收申请，监理单位认为满足验收条件后，基建科组织使用科室、相关职能部门、第三方监理单位、第三方造价单位依据设计文件、前置审计文件、合同、采购文件、响应文件等共同进行验收，验收通过之日开始计算项目质保期。
（七）验收后两个月内成交人应报送完整的完工资料及结算资料，第三方造价单位依据合同、共同确认的前置审计价、采购文件、响应文件进行结算审核，最终的结算价=审定结算价×（1－下浮率），最终的结算价（不得超预算）由成交人、第三方造价单位、基建科及相关职能部门依次签字盖章确认。
五、管理约定（该项共计1条技术参数）
（一）中标施工单位须接受医院基建科的全面综合管理，须接受医院委托的监理单位的监督管理，须接受医院委托的造价单位的造价管理（原则上中标施工单位报送的结算、材料报价等不得超过最终审核价格的5%，超出部分的造价服务费由中标施工单位承担，并由施工单位向医院财务缴纳）。
（二）因医院场地有限，无法提供中标施工单位办公室及值班室，应急情况下在接到医院通知后项目经理需1个小时内到达医院进行服务。
（三）执行《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333）、《洁净室施工及验收规范》（GB50591）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ 53∕T-23-2014）施工相关质量验收规范等国家及地方颁布的现行法律、法规和条例。
[bookmark: _Toc529520513][bookmark: _Toc35956000]（四）施工合同按照（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》签订，并签订《工程建设项目廉政合同》。
（五）施工期间，中标施工单位应按安全施工操作规程进行组织施工，中标施工单位应达到零伤亡，无安全事故发生，中标施工单位负责施工现场安全生产工作，并承担安全生产责任。
六、工程结算方式（该项共计1条技术参数）
（一）具体支付阶段与支付比例：合同签订开工后20天内支付预付款为合同价的30%；竣工验收合格以后支付进度款至合同价的80%；结算审计结束后支付至结算审计总价的97%；剩余项目款项于质量保修期结束后由中标单位发起，经基建科与使用科室确定无质量问题后给予退还。
（二）结算方式：原则上采用单价合同按实结算，中标单位按每个单项工程及招投标文件及《施工合同》进行结算，按照医院相关规定及单项合同约定支付。下浮率按照所中标单位投标的下浮率结算。同时：（1）新增项目综合单价中主要材料价格的确定：如果工程量清单已有相同的材料时，价格按工程量清单的价执行；如果工程量清单中没有相同的材料时，需经监理人、发包人及审计单位审核确定。其中主要材料价格执行工程造价管理部门颁布的施工当月云南省价格信息大理州价格指导信息；价格指导中没有的材料，由承包方送样并报价，材料样品确定后，由发包方、审计单位、监理方和承包方共同确定单价。（2）新增项目、变更项目的组价原则：工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款，不另组价；工程量清单中没有适用项目综合单价的，但有类似项目综合单价可以参照的，参照相应价格执行，不另组价；没有适用或类似于变更工程的价格项目综合单价可以参照的，方能根据以上原则另行组价。对另行组价的新增项目部分的工程造价，发包人、跟踪审计单位、经监理单位审核后进行结算。（3）新增项目综合单价及工程量由承包人编制报送，经发包单位、跟踪审计单位、监理单位审定后施工单位确认同意，新增项目审定的综合单价及工程量进行实际结算支付。（4）待定部分的造价，在深化设计完成后，由承包单位根据深化完成的图纸按相关规定编制预算报价。（5）工程量清单以经优化审批认可的施工图为准，施工期间由于发包人变更所产生的工程量变更部分的单价以发包方、跟踪审计单位、监理单位、承包方核定的综合单价为准。 
七、施工单位质量标准（该项共计1条技术参数）
施工单位必须按照《建筑工程施工及验收规范》《建筑工程质量检验评定标准》等相关法律法规、大理大学第一附属医院相关管理规定从事施工，按要求组织施工直至竣工验收通过，并承担施工项目至少2年质保内的保修工作，大宗成品材料及装修附属设备按供货商承诺质保期执行，并对所施工的项目安全、进度、质量、环境等全权负责，负责落实施工相关的所有资料。
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[bookmark: _Toc16885]第六章 评标方法
[bookmark: _Toc381016112][bookmark: _Toc460251323][bookmark: _Toc393455445][bookmark: _Toc372195793][bookmark: _Toc28032]一、评审机构
本项目评审机构为磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
[bookmark: _Toc393455446][bookmark: _Toc460251324][bookmark: _Toc381016113][bookmark: _Toc372195794][bookmark: _Toc836]二、评审原则
评审应遵循下列原则：
1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个供应商。
2.全面分析，综合评审。
3.评审只对供应商的响应文件、磋商承诺书及最终报价进行评审，除此以外的资料、信息不应作为评审的依据。
[bookmark: _Toc393455447][bookmark: _Toc13424][bookmark: _Toc460251325][bookmark: _Toc372195795][bookmark: _Toc381016114]三、评审纪律
1.所有与会人员对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；
2.评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录、评审结论和响应文件审查、澄清、评价及比较的资料，均不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；
3.所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；
4.评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；
5.评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；
6.评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组统一组织办理；
7.评审期间，未经允许评审委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。
[bookmark: _Toc393455448][bookmark: _Toc372195796][bookmark: _Toc460251326][bookmark: _Toc381016115][bookmark: _Toc10670]四、评审目的
评审工作的目的：审查供应商的响应文件与竞争性磋商文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评审程序和评标方法推荐出合格的成交候选供应商或直接确定成交供应商。
[bookmark: _Toc20256][bookmark: _Toc372195797][bookmark: _Toc381016116][bookmark: _Toc460251327][bookmark: _Toc393455449]五、评审程序
磋商小组对所有供应商进行资格审查→磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查→磋商小组分别与通过了符合性审查的供应商就技术、服务等内容进行磋商→所有供应商代表在磋商小组的规定时间内在政府采购云平台操作系统提交磋商承诺和报价（报价分为当前轮、最终轮，一共两轮，投标供应商需注意各环节时间限制，磋商小组可根据实际情况直接发起最终轮）→磋商小组根据响应文件、磋商承诺书及最终报价进行综合评分→磋商小组将根据评审后的评审总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商，或直接确定成交供应商→磋商小组提交评审报告。
[bookmark: _Toc460251328][bookmark: _Toc12532]六、评标方法
本项目采用“综合评分法”进行评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
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[bookmark: _Toc16525]（一）资格审查
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	1.1资格评审标准
	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	供应商具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；

	
	1.2
	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

	
	1.3
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

	
	1.4
	供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

	
	1.5
	供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目；

	
	3
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

	
	3.1
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

	
	3.2
	信誉要求：根据财库〔2016〕125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，在投标截止时间前投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人（中国执行信息公开网）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；在投标时间截止后代理机构进行查询，以代理机构查询为准，投标单位无需提供；

	
	3.3
	本次招标接受联合体投标，不能同时具备设计、施工资质的独立投标人，可组成联合体投标，但联合体成员不得超过2家，联合体投标的牵头人必须是施工企业；

	
	3.4
	设计资质：具备建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质（若为联合体的，联合体设计单位须提供）

	
	3.5
	施工资质：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；（若为联合体的，仅联合体施工单位须提供）

	
	3.6
	供应商拟派往本项目的项目经理必须为投标申请人本单位正式在职职工，应具备建筑工程专业或机电专业二级及以上注册建造师，且必须注册在本单位，同时项目经理须取得安全生产考核合格证（B证）；项目经理在项目施工期间不允许更换且无在建工程（项目经理在项目实施期间不允许更换且无在建工程提供承诺函）。（若为联合体的，仅联合体施工单位须提供）



注：1.以上要求提供的证明材料详见“竞争性磋商文件格式：二、资格审查”要求的内容。
2.以上任意一条不满足要求的将不通过资格审查，并不能进入符合性审查。
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（二）符合性评审
	评审程序
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	符合性评审标准
	投标报价表
	[bookmark: _Toc476856096]未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”格式要求编写

	
	磋商函
	不符合第四章“竞争性磋商响应文件格式”中规定的格式及内容

	
	法定代表人（单位负责人）身份证明书
	不符合竞争性磋商文件规定的格式及内容

	
	法定代表人（单位负责人）授权委托书
	不符合竞争性磋商文件规定的格式及内容

	
	投标报价
	报价不完整或有多个报价方案

	
	无效投标
	符合第二章“供应商须知前附表”第9项规定

	
	响应文件格式
	不符合第四章“竞争性磋商响应文件格式”中规定的要求

	
	其他实质性条件
	1.关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的，无单位电子签章并无法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或电子签章的

	
	
	2.竞争性磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，供应商不接受按竞争性磋商文件《第六章 评标方法》（三）磋商程序第1条款规定的原则进行修正的

	
	
	3.未响应其他竞争性磋商文件中规定的实质性内容的。

	
	
	4.未响应竞争性磋商文件中带“▲”号条款。



[bookmark: _Toc18506][bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc19608][bookmark: _Toc20968]（三）磋商程序
1.1磋商小组与通过资格审查和符合性审查的供应商进行磋商，供应商在规定的时间内报第二轮报价或多轮报价，二轮报价或多轮后最终报价将被确定为成交价，磋商小组将按供应商的最终报价计算供应商的报价得分。
1.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
1.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。原则上最终报价不得高于首轮报价。
1.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》“第3条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，符合该情形的，提交最后报价的供应商可以为2家）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明.
1.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
1.7所有供应商代表在磋商小组的规定时间内在政府采购云平台操作系统提交磋商承诺和报价（磋商分为当前轮、最终轮，一共两轮；报价分为当前轮、最终轮，一共两轮，投标供应商需注意各环节时间限制），磋商小组可根据实际情况直接发起最终轮。
1.8磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
1.9采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
1.10提交竞争性磋商响应文件的投标供应商，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的投标供应商的磋商保证金。
2.磋商内容：报价、施工材料质量、服务要求/施工要求等。
3.政府采购政策
3.1监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.2评审得分由高到低的报价评审进入（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业、监狱企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的投标报价。根据财库〔2020〕46号和财库〔2014〕68号的规定：满足“附件7：中小企业声明函”所列条件的供应商，其价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：评标价=投标报价×（1-3%）（不重复享受政策）。
3.3供应商为小型、微型企业（磋商总价在享受的价格扣除3%后参与价格分数计算）。
3.4磋商小组根据供应商提供的中小企业声明函的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。
3.5享受价格扣除政策的小型、微型企业必须满足以下条件：
符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分）
3.6根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
3.7对环境标志产品及节能产品的评审：适用    ☑不适用
3.8监狱企业
3.8.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3残疾人福利性单位
3.3.1残疾人福利性单位制造的货物，视同为小微企业，享受预留份额。
3.3.2根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受
政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知 （财库〔2020〕46 号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业的价格给予3％的扣除，用扣除后的价格参与评审。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
●4.强化政府采购异常低价审查
4.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
4.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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[bookmark: _Toc1081]（四）综合评审
[bookmark: _Toc351421835]1.磋商小组对通过符合性评审的响应文件按照综合评分法进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评分细则一览表的要求进行打分、汇总。
2.评分细则一览表：
	序号
	名称
	分值
	内容

	1
	F1-投标报价（30分）
	投标报价评审得分（满分30分）
	投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，如此类推，计算出所有投标报价得分。（小数点后保留两位）
投标报价=1-综合下浮率
注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2、评标基准价为进入综合评审（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业、监狱企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的有效投标报价，其价格为满分。根据财库【2020】46号和财库【2014】68号的规定：满足中小企业声明函”所列条件的供应商，其价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：评标价=投标报价×（1-3%）（不重复享受政策）。
3、投标供应商为小型、微型企业的（磋商总价在享受的价格扣除3%后参与价格分数计算）。
4、磋商小组根据投标供应商提供的中小企业声明函的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。
5、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须满足以下条件：
符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）。
6、 根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。
7、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
8、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
9、对环境标志产品及节能产品的评审：☑不适用   □适用

	2
	F2-技术部分（满分12分）
	技术参数评审得分（满分12分）
	根据所投响应的技术参数综合打分（满分12分）
（1）技术参数及服务内容完全响应的得12分；
（2）技术参数及服务内容一项不满足扣2分，共计6项。
注：正偏离不加分。

	3
	F3-商务部分（满分58分）
	1、实施方案评审得分（满分25分）
	（1）设计方案评审（10分）
第一个档次：设计方案编制内容全面、条理清晰，设计工作任务明确、充分考虑了项目现状、现有资源和需求特点的得10分；
第二个档次：设计方案编制有条理，有设计工作任务、有考虑项目现状、现有资源和市场特点，但内容存在遗漏的得7分；
第三个档次：设计方案编制有条理，有考虑项目现状，但内容存在遗漏的得4分；
第四个档次：编制的设计方案未能考虑项目现状，不能有效保障项目实施的得1分。
第五个档次：未提供不得分。
（2）改造方案评审（15分）
第一个档次：响应文件中针对本项目采购需求编制了改造方案，内容描述完整详细，方案符合采购人的实际情况且多方为医院考虑的得15分。
第二个档次：响应文件中针对本项目采购需求编制了改造方案，内容描述完整详细，方案与采购人的实际情况存在差异的得12分。
第三个档次：响应文件中针对本项目采购需求编制了改造方案，内容描述一般，且方案与采购人的实际情况存在差异的得9分。
第四个档次：响应文件中针对本项目采购需求编制了改造方案，但内容描述不全面、套用模板，方案与采购人的实际情况不相符的得6分。
第五个档次：改造方案编制内容简单，或者存在缺项漏项，不能保障项目实施的得3分。
第六个档次：未提供不得分。

	
	
	2、人员的配备、安排及工作经验评审得分（满分5分）
	（1）拟派人员（设计、施工）工作经验丰富、熟悉业务流程，项目人员配置、安排能完全结合本项目实际情况，组织合理，管理人员及施工人员进行培训等承诺能完全满足工作开展需要且提供拟派人员不变更承诺函的得5分；
（2）拟派人员工作经验良好、基本熟悉业务流程，项目人员配置、安排能基本结合本项目实际情况，组织合理，管理人员及施工人员进行培训等承诺能基本满足工作开展需要的得3分；
（3）拟派人员无工作经验、不太熟悉业务流程，项目人员配置、安排能基本结合本项目实际情况，组织合理，管理人员及施工人员进行培训等承诺不能满足工作开展需要的得1分；
（4）未提供不得分。

	
	
	3、售后服务评审得分（满分8分）
	（1）售后服务体系完整、保障性强，售后服务方案详细具体，具有针对性，并且提供了售后服务方案履行的保证承诺，有相对应的惩罚措施；拟派本项目售后服务人员2人以上，配置合理，巡访人员承诺详细，内容完整，针对性强的得8分；
（2）售后服务体系完整，售后服务方案、售后服务方案履行的保证承诺、相应的惩罚措施内容有欠缺，拟派本项目售后服务人员1-2人，巡访人员承诺简单但能满足竞争性磋商文件要求的得4分； 
（3）售后服务体系不完整、缺乏保障性，售后服务方案简单，无针对性，无服务方案履行的保证承诺和相对应的惩罚措施或提供的保证承诺和惩罚措施过于简单；拟派本项目售后服务人员1人或未拟派人员、配备不合理、巡访人员承诺不够具体、明确，缺乏针对性，不满足竞争性磋商文件要求的得2分。
（4）未提供不得分。

	
	
	4、施工质量保证及承诺评审得分（满分8分）
	（1）施工质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相对应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高，还提供了相对应的如若出现服务质量问题的详细的惩罚方案，完全满足竞争性磋商文件要求的得8分；
（2）施工质量保证及承诺和相对应的质量保障措施、提供的如出现服务质量问题的惩罚方案内容有欠缺，但能满足竞争性磋商文件的要求的得4分；
（3）施工质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现服务质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性，不满足竞争性磋商文件要求的得2分。
（4）未提供不得分。

	
	
	5、应急预案和风险防范处理措施评审得分（满分8分）
	（1）应急预案和风险防范处理措施内容详实，科学、合理、可行，完全能够应对突发事件，各项工作安排详实，对本项目针对性强，陈述清晰、科学、合理、操作性强；风险防范处理措施紧扣采购需求，对安全事故、突发事件，劳动纠纷等方面的风险分析到位，风险防范处理措施详细具体、合理可行、针对性强，完全满足本项目需求的得8分；
（2）应急预案和风险防范处理措施基本完整，方案基本合理、可行，基本能够应对突发事件，各项工作安排基本详实，对本项目针对性一般，可操作性一般；对安全事故、突发事件、劳动纠纷等方面的风险分析基本到位，风险防范处理措施基本完整、合理、可行，基本能满足本项目需求的得4分； 
（3）应急服务方案和风险防范处理措施或有应急预案但内容较差、有风险防范处理措施但对安全事故、突发事件、劳动纠纷等方面的风险分析不到位，风险防范处理措施不够完整，不合理、不可行的得2分；
（4）未提供不得分。

	
	
	6、类似案例评审得分（满分4分）
	投标人每提供一个类似项目有效案例得2分，加至满分为止；未提供类似项目有效案例的不得分。
类似项目有效案例是指：2022年至今投标人与本项目采购内容类似的案例（需附中标/成交通知书或者合同扫描件为评审依据，无证明材料或证明材料不明确、无法体现案例情况的，不予认可，不得分）。


3.统分原则
（1）除响应人价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。
（2）各档次分值不得超过评分标准规定的分值。
（3）所有评委评分的算术平均值即为响应人该项得分（保留小数点后两位）。
（4）技术部分评分中，各评委应自主评分并签字确认。各评委的评分应在磋商小组内进行公示，某个评委对某个响应文件评分分值低于（高于）所有评委对该响应文件评分分值的平均值10分以上（含10分）的，该评委须向磋商小组作出明确解释，理由不充分的该评委应对其评分作修正，若拒不修正的，该评委对此响应文件的评分不得参与计算此响应文件的技术部分得分。
4.磋商小组发现供应商的报价明显不合理或低于成本，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价的，取消其磋商资格。
5.评审中若遇特殊问题，由评审委员会根据有关法律法规研究决定。
6.成交推荐
磋商小组将根据评审后的评审总得分情况由高到低的顺序推荐1-3名成交候选供应商，或直接确定成交供应商（最终报价超预算的不予推荐或确定）；评审总得分相等时，再按最终报价由低到高顺序排列；评审总得分相等且最终报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；若还有相同的，按商务部分得分高低顺序排列。
[bookmark: _Toc351421836]
[bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc24056]（五）确定原则
评定成交的原则：响应文件能够全部满足磋商文件实质性要求且评审总得分最高。

[bookmark: _Toc25338][bookmark: _Toc20422]（六）评审报告
1.磋商小组完成评审后，应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关行政监督部门。
[bookmark: _Toc27715][bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc1848][bookmark: _Toc10597]2.评审报告应由磋商小组全体成员签字。对评审结论有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不以书面形式阐述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，磋商小组应当对此做出书面说明并记录在案。
3.向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。
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