# 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲市公安局警务技能训练基地项目（射击场）土建及安装工程采购 | 株洲市公安局警务技能训练基地项目（射击场）土建及安装工程采购 | 详见采购需求 | 1项 |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

## 第二节 技术要求

工程量清单另附

注：工程量清单(工程类项目适用)：工程建设施工项目，采购人、采购代理机构应在本节中提供“工程量清单”。

## 第三节 商务要求

## 一、项目概况

- 1、采购项目名称：株洲市公安局警务技能训练基地项目（射击场）土建及安装工程采购。

- 2、建设地点：株洲市公安局警务技能训练基地。

- 3、项目建设内容与规模：株洲市公安局警务技能训练基地综合训练馆地下一层室内装饰，主要建设内容包括120米狙击枪射击场、50米长短枪互换射击馆、25米影像模拟射击馆及附属房间的防护、照明、装饰、强弱电、通风等。

- 4、采购预算：2296300元。

5、工期：60日历天（自开工之日起）

- 6、工程承包范围：本项目设计施工图纸范围内全部工程，具体以采购人提供的工程量清单为准。

7、承包方式：本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包验收合格、包现场安全文明施工、包安全并从开工到竣工验收交付、工程保修等全过程的总承包方式。

## 二、实施要求

1、严格按设计图纸和施工规范要求施工，以国家和行业的质量检验评定标准为依据达到合同约定的合格标准。

2、质量等级：合格

3、质量要求：达到国家现行质量验收评定的标准，一次性验收合格。

4、缺陷责任期：2年。

## 三、投标报价说明

1、控制价编制依据：依据设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、 湘建价(2022)146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022 年度第一期）》的通知，2020 年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、2020 年《湖南省安装工程消耗量标准》，2020 年《湖南省市政工程消耗量标准》、湘建价[2020]56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知，湘建价【2024】20号关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知，湘建价[2019]47 号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》，材料价格参照株洲市建设工程造价管理站发布的《株洲市建设工程造价信息》 2025 年4月材料价格信息中预算价格计取，缺项材料参照林洲市财评价格或市场价计取。

若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。

2、供应商的投标报价应是完成采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

注：⑴供应商投标报价文件的投标总价扉页、工程计价总说明、建设项目（单项工程）工程造价汇总表、单位工程费用计算表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价师注册证书复印件附在其投标文件中。注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与投标人名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应能力的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询委托合同（协议书）复印件及造价师注册证书复印件，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件。不符合以上要求的投标报价文件将作无效处理。

⑵暂列金额、暂估价部分（详见工程量清单）供应商不能更改，若有更改将作无效处理。

⑶供应商投标报价文件应按谈判文件提供的工程量清单填写已标价的工程量清单（包括项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量等），如有缺项、漏项、数量与谈判文件中的工程量清单不一致的，其响应无效。

四、材料部分

工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。

## 五、工程清单：具体详见采购文件附件。

## 六、其他要求

## 1、本项目实施过程中会同步安装射击官场功能设备，如过程中有交叉或需要配合同步（包括但不限于）内容成交供应商需要无条件配合。

2、保修要求：按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和国家现行有关规定保修。

3、验收要求：由采购人组织验收活动，按工程建设相关程序办理。

4、合同价款支付方式和条件

（1）付款采用银行转账方式，凭正式税务发票。

## （2）工程进度款拨付：工程完工后支付至已完成工程量合同价款的75%，工程结算经市审计（或市财评）审定后，支付至审定金额的97%；扣留3%留作质量质保金，待项目整体移交后，缺陷责任期期满，且期间未出现质量问题，质保金一次性退还。

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 强电照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003010 | 桥架 100*50*1.0mm | 1.材质: 防火喷塑镀锌; 2.含盖板及所有配件，防腐处理; 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接; | m | 173.75 |  |  |  |
| 2 | 030411003014 | 桥架 200*100*1.0mm | 1.材质: 防火喷塑镀锌; 2.含盖板及所有配件，防腐处理; 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接; | m | 131.42 |  |  |  |
| 3 | 030411003009 | 桥架支架 | 1.材质:型钢; 2.切断、煨制、钻孔，组对焊接，除锈，刷防锈漆、面漆各两遍，打堵洞眼、固定安装; | kg | 124.19 |  |  |  |
| 4 | 030404017019 | 配电箱 BC-1 | 1.箱体材质:优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 2.规格:内装元器件详见施工设计图纸; 3.安装:挂墙安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 030404017018 | 配电箱 BC-2 | 1.箱体材质:优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 2.规格:内装元器件详见施工设计图纸; 3.安装:挂墙安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 030404017020 | 配电箱 BC-3 | 1.箱体材质:优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 2.规格:内装元器件详见施工设计图纸; 3.安装:挂墙安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 030404017021 | 配电箱 BC-4 | 1.箱体材质:优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 2.规格:内装元器件详见施工设计图纸; 3.安装:挂墙安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 030404017023 | 配电箱 BC-5 | 1.箱体材质:优质冷轧钢板1.5mm+刷漆+喷塑; 2.规格:内装元器件详见施工设计图纸; 3.安装:挂墙安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 030402004001 | ZAL1更换NSX-160A/3P | 1.名称:ZAL1更换断路器; 2.型号:NSX-160A/3P; 3.内装元器件更换详见施工设计图纸; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 030402004002 | ZAL2更换NSX-32A/3P | 1.名称:ZAL1更换断路器; 2.型号:NSX-160A/3P; 3.内装元器件更换详见施工设计图纸; | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 030408001009 | 电力电缆 YJV-4*25+1*16mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; | m | 78.71 |  |  |  |
| 12 | 030408001011 | 电力电缆 YJV-4*70+1*35mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; | m | 106.98 |  |  |  |
| 13 | 030408001012 | 电力电缆 YJV-4*150+1*70mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; | m | 13.63 |  |  |  |
| 14 | 030408001009 | 电力电缆 YJV-5*6mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; | m | 130.48 |  |  |  |
| 15 | 030408001013 | 电力电缆 YJV-5*10mm2 | 1.材质:铜芯; 2.敷设方式、部位:管内敷设及桥架内敷设; | m | 66.04 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030408001010 | 电力电缆YJY-3*16mm2 | 1.敷设方式、部位:桥架内敷设; 2.材质:铜芯; | m | 283.48 |  |  |  |
| 17 | 030408001014 | 电力电缆YJY-4*16mm2 | 1.敷设方式、部位:桥架内敷设; 2.材质:铜芯; | m | 283.48 |  |  |  |
| 18 | 030411004011 | 配线 ZR-BV2.5mm2 | 1.敷设方式、部位:桥架或管内敷设; 2.材质:铜芯; | m | 12847.49 |  |  |  |
| 19 | 030411004012 | 配线 ZR-BV4mm2 | 1.敷设方式、部位:桥架或管内敷设; 2.材质:铜芯; | m | 1262.01 |  |  |  |
| 20 | 030411004013 | 配线 RVVP2*1.0mm2 | 1.敷设方式、部位:桥架或管内敷设; 2.材质:铜芯; | m | 956.52 |  |  |  |
| 21 | 030411001013 | 配管 SC25 | 1.材质:镀锌钢管(国标水煤气管); 2.配置形式:暗敷; 3.含接头、护口等管件; | m | 4247.19 |  |  |  |
| 22 | 030411001015 | 配管 PVC20 | 1.配置形式:暗配; 2.材质:塑料管; 3.含接头、护口等管件; | m | 798.38 |  |  |  |
| 23 | 030404034002 | 单联单控开关 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 24 | 030404035005 | 145地插 | 1.安装方式:暗装; | 个 | 28.00 |  |  |  |
| 25 | 030404035006 | 单相插座 | 1.型号:安全型; 2.安装方式:暗装; | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 26 | 030412001007 | LED面板灯 40W | 1.规格:600*600; 2.类型:LED调光平板灯光通量≤3000,色温:≤4000K; 3.安装方式;吸顶; | 套 | 176.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 030412001008 | 筒灯 LED 5W | 1.安装方式;吸顶式; | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 28 | 030412002003 | LED防水投光灯 100W | 1.安装形式:根据实际情况吊装底防弹后安装或专用支架安装; 2.类型:LED室外防水投光灯光通量≤10000,色温:≤5000K; | 套 | 30.00 |  |  |  |
| 29 | 030412002004 | 频闪灯 1500W | 1.安装形式:吊顶下面安装; | 套 | 6.00 |  |  |  |
| 30 | 030411006003 | 接线盒 | 1.材质:塑料; 2.安装形式:暗装; | 个 | 224.00 |  |  |  |
| 31 | 030411006004 | 开关、插座底盒 | 1.材质:塑料; 2.安装形式:暗装; | 个 | 105.00 |  |  |  |
| 32 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1.00 |  |  |  |
| 33 | 030413002002 | 墙面开槽 | 1.名称:墙面开槽; 2.位置:库房插座; 3.含测位，划线，切割，刨沟，清理，填补; | m | 87.40 |  |  |  |
| 34 | 030413004002 | 消防水管防护 ？？ | 1.名称:消防水管防护; 2.规格:型钢L40*40*4及6mm钢板; | kg | 2548.83 |  |  |  |
| 35 | 030413002003 | 地面开槽 | 1.名称:地面开槽; 2.位置:射击馆; 3.规格:150*80; | m | 80.62 |  |  |  |
|  |  | 弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 030411003011 | 桥架 100*50*1.0mm | 1.材质: 防火喷塑镀锌; 2.含盖板及所有配件，防腐处理; 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接; | m | 60.98 |  |  |  |
| 37 | 031002002002 | 桥架支架 | 1.材质:型钢; 2.形式:单件质量30kg以内; 3.工作内容:包括支架制作与安装、除锈刷漆等; | Kg | 24.62 |  |  |  |
| 38 | 030502005001 | 网线6.0 | 1.配线形式:桥架或管内敷设; 2.型号:AMP6.0网线; | m | 894.27 |  |  |  |
| 39 | 031102004001 | 高清线 | 1.配线形式:桥架或管内敷设; 2.型号:HDMI; | m | 53.58 |  |  |  |
| 40 | 030502005002 | 音频线 | 1.配线形式:桥架或管内敷设; | m | 132.59 |  |  |  |
| 41 | 030507008001 | 训练半球监控摄像机 | 1.名称: 训练半球监控摄像机; 2.配置:最高分辨率400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高; 3.含支架; | 台 | 40.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 42 | 030507008002 | 场地监控球机 | 1.名称: 场地监控球机; 2.配置:6寸,最高分辨率400万像素,支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持真宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP最大支持512 GB MicroSD卡存储IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 3.含支架; | 台 | 16.00 |  |  |  |
| 43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.20： 总价措施项目清单计费表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:安装工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费 | 11.5 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期人工费 | 10 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |

| E.23：其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |
| 注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |

| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103001001 | 1000*1000*25mm橡胶地砖楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:3mm厚水泥基自流平; 2.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*25mm橡胶砖错缝安装（防火等级B1级）; | m2 | 1021.34 |  |  |  |
| 2 | 011103001002 | 1000*1000*25mm橡胶砖楼地面（120米靶场做法A） | 1.掏出10cm的陶粒,压实; 2.垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚C20混凝土; 3.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*25mm橡胶砖; | m2 | 172.72 |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 800*800玻化砖楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆一道,40厚水泥砂浆; 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化地砖; 3.嵌缝材料种类:美缝剂勾缝; | m2 | 75.49 |  |  |  |
| 4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚C30混凝土; | m3 | 15.098 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 5 | 011103003001 | 2mm厚PVC楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黏贴2mmPVC卷材; 2.粘结层厚度、材料种类:3mm厚专用水泥基自流平; 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平; | m2 | 497.21 |  |  |  |
| 6 | 010101002001 | 挖除陶粒10㎝ | 1.掏出10cm的陶粒; | m3 | 1001.27 |  |  |  |
| 7 | 050102012002 | 铺种马尼拉草皮（120米靶场做法B） | 1.回填压实土方30cm厚; 2.满铺马尼拉草皮; | m2 | 805.32 |  |  |  |
| 8 | 010201017001 | 混凝土地面（120米靶场做法C） | 1.20cm厚C20混凝土,略高于原有排水板,原有排水板不得封堵; | m2 | 195.95 |  |  |  |
| 9 | 010101002001 | 挖除陶粒60㎝ | 1.陶粒60cm全部掏出; | m3 | 72.72 |  |  |  |
| 10 | 010201017002 | 混凝土地面（120米靶场做法D） | 1.回填60cm厚土方,分层压实; 2.10cm厚C15混凝土垫层; 3.20cm厚C25混凝土; | m2 | 72.72 |  |  |  |
| 11 | 040205006001 | 射击地线 | 1.材料品种:白色漆; | m2 | 9.30 |  |  |  |
| 12 | 010103002001 | 楼面运出垃圾 | 1.废弃料品种:陶粒; 2.运距:负一楼运至一楼垃圾堆放处; 3.其他:应满足设计和规范要求，施工方法由施工单位自定; | m3 | 161.03 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 040103002001 | 废碴弃置 | 1.废弃料类别:陶粒; 2.运距:包干,结算不调整; 3.装车外弃，运输方式、施工方法(人工、机械或其它)由施工单位自定; 4.含城管卫生费和弃土费; 5.含装车,另转驳方式及次数费用由投标人综合考虑,结算不做调整; 6.其他:应满足设计和规费要求,施工方法(人工、机械或其他)由施工单位自定. | m3 | 161.03 |  |  |  |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011210003001 | 防弹玻璃隔断 | 1.玻璃品种:8+8+8mm防弹玻璃; | m2 | 36.60 |  |  |  |
| 15 | 010808004001 | 不锈钢板边框 | 1.面层材料品种、规格:1mm拉丝不锈钢; | m2 | 40.22 |  |  |  |
| 16 | 011204004001 | 石膏板隔断墙中钢骨架 | 1.骨架种类、规格:40*40*4角钢框架; | t | 1.982 |  |  |  |
| 17 | 011210006001 | 轻钢龙骨单面石膏板隔断墙 | 1.观摩区侧：15mm阻燃板内衬，双层石膏板乳胶漆两底三面，防弹玻璃以下700mm高6mm16Mn防护钢板; 2.靶场侧：面层材料品种、规格、颜色:15mm阻燃板内衬，25mm高密度橡胶砖面层，橡胶砖不小于34KG/m2,检验标准参GB/T14833-2011; 3.不含钢骨架,另计; 4.其他见设计图 | m2 | 117.18 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖; 2.墙体类型:200厚; 3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10; | m3 | 13.63 |  |  |  |
| 19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹灰; | m2 | 127.60 |  |  |  |
| 20 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:满刮腻子; | m2 | 2442.1904 |  |  |  |
| 21 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:2遍白色乳胶漆; | m2 | 2442.1904 |  |  |  |
| 22 | 011207001014 | 轮胎收弹器墙面（120m靶场） | 1.能够通过轮胎墙实现对轻武器实弹射击的防护; 2.能够有效降低手枪弹、步枪弹等弹丸的破碎程度; 3.可方便的对集中射击区域较容易损坏的轮胎进行更换; 4.组成:正面在原有台阶上三层品字形方案,后两排轮胎总高度4米,前排轮胎总高度2米,轮胎内填沙土,沙土要求:采用粗砂和干土1:1拌合使用,不得有掺杂大于直径10mm碎石、碎砖、金属; 5.轮胎材料:直径600-650mm的小车废旧轮胎; 6.安装接口:最上层采用金属安装组件（40*40*4mm角钢）; 7.背面钢板:6mm16mn防护钢板; | m2 | 45.32 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 011207001007 | 消音墙面（影像靶场） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向30*30防腐实木骨架,间距400mm,40*4横向角钢支架,间距1000mm; 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃木板,满铺,留2-3伸缩缝; 3.面层材料品种、规格、颜色:1200*600*5mm聚酯纤维吸音板（防火等级B1级）; | m2 | 469.65 |  |  |  |
| 24 | 011207001008 | 防腐木墙面（120m靶场） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:不小于30*50mm防腐木间距400mm; 2.面层材料品种、规格、颜色:不小于30*100mm防腐木,刷防火涂料二遍,刷喷木器漆2道; | m2 | 1300.35 |  |  |  |
| 25 | 011207001009 | 消音墙面（50m靶场） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向30*30防腐实木骨架,间距400mm,40*4横向角钢支架,间距1000mm; 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃木板; 3.面层材料品种、规格、颜色:500*500*25mm高密度橡胶砖，橡胶砖不小于34KG/m2,检验标准参GB/T14833-2011; | m2 | 250.56 |  |  |  |
| 26 | 011207001005 | 柱面防弹防护（50m靶场） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*4横向角钢支架,间距1000mm; 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板双层; 3.面层材料品种、规格、颜色:500*500*25mm高密度橡胶砖，橡胶砖不小于34KG/m2,检验标准参GB/T14833-2011; | m2 | 167.24 |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 011302001001 | 微孔铝扣板吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:600*600*1mm微孔铝扣板（防火等级A级）; | m2 | 2320.10 |  |  |  |
| 28 | 011208001001 | 压弹梁防护 | 1.面层材料品种、规格、颜色:30*100mm厚防腐木,刷防火涂料二遍,刷喷木器漆2道; 2.龙骨材料种类、规格、中距:50*30热镀锌方管间距1000,40*40*4热镀锌角钢角码; | m2 | 377.664 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010802003001 | 乙级钢质防火门 | 1.含制作、安装、五金、门套、把手、门锁等: 2.由建设单位选样确定: 3.门框、扇材质:成品乙级钢质防火门; 4.具体做法详设计施工图; | m2 | 35.20 |  |  |  |
| 30 | 010802003002 | 甲级钢质防火门 | 1.含制作、安装、五金、门套、把手、门锁等: 2.由建设单位选样确定: 3.门框、扇材质:成品甲级钢质防火门; 4.具体做法详设计施工图; | m2 | 27.50 |  |  |  |
| 31 | 010805005001 | 防弹玻璃门 | 1.含制作、安装、五金、门套、304不锈钢拉手、门锁、上下门夹、地弹簧等: 2.由建设单位选样确定: 3.玻璃品种、厚度:8+8+8mm防弹玻璃; 4.具体做法详设计施工图; | m2 | 5.96 |  |  |  |
| 32 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架; | m2 | 2307.85 |  |  |  |
| 33 | 011701002001 | 改架工 | 1.墙面装饰改架工; | m2 | 3841.22 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.里脚手架; | m2 | 1447.38 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E.20： 总价措施项目清单计费表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 |  | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |

| E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:装饰工程 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 （元） | 备注 |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 3.59 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算 |

| E.23：其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |
| 注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |