目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	28

第四章  合同书格式及主要条款	30

第五章  评审办法	34

第六章  响应文件格式	41

- 第一章 竞争性磋商公告

- 项目概况

广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年03月 09日 15:00（北京时间）前提交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：WSZC2026-C2-00090-YNZX-0002

项目名称：广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额（万元）：80

## 最高限价（万元）：79.998345

采购需求：广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目。计划实施硬化产业道路长2666.67米，宽3米，厚0.15米，强度等级为C25 混凝土，建设面积8000平方米。具体详见工程量清单。

合同履行期限：合同签订后90日历天（具体与采购人签订合同为准）

## 本项目不接受联合体。

# 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号； 2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（1）广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目：非专门面向中小企业采购；

## 3.本项目特定资格要求：

## 3.1.企业资质：具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具备有效的安全生产许可证并在有效期内。

## 3.2.项目经理资格要求：拟投入本工程的项目经理必须已在申请人单位注册并应具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并且不能在在建工程担任项目经理。

## 3.3.信誉要求:供应商近3年不存在拖欠农民工工资行为、未被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的情况，并提供相应承诺.供应商必须承诺在施工过程中的农民工工资支付按《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发﹝2017﹞60号）进行管理和支付。

## 3.4.其他要求:项目技术负责人：应具有工程师（中级职称）及以上职称。

## 3.5.资格审查方法:本次采购采取资格后审。

# 三、获取采购文件

# 时间：2026-02-26  06:00至2026-03-04 23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

# 地点：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn/）下载竞争性磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn/）获取的竞争性磋商文件编制，本项目不发放纸质竞争性磋商文件。

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取竞争性磋商文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

# 四、响应文件提交

截止时间：2026-03-09 15:00（北京时间）

地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn/）的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn/），响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

# 五、开启

时间：2026-03-09 15:00（北京时间）

地点：“政采云”平台开标厅

# 六、公告期限及发布的媒介

自本公告发布之日起5个工作日。

# 七、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：否

其他：本次采购的相关信息同时在云南省政府采购网、政府采购云平台上发布。请各供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息。采购人及采购代理机构对其他网站发布的公告内容不承担任何责任。

# 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：广南县旧莫乡人民政府

地址：旧莫乡平安街36号

联系方式：0876-5650037

2.采购代理机构：云南智翔项目管理有限公司

地址：文山市中天世纪御进园A11-1号

联系方式：0876-2628077

3.项目联系方式

项目联系人：任秋雨

电　话：0876-2628077

# 第二章   供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：广南县旧莫乡人民政府 地址：旧莫乡平安街36号 联系人：农秀峰 联系方式：0876-5650037 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 名称：云南智翔项目管理有限公司 地址：文山市中天世纪御进园A11-1号 联系人：任秋雨 联系方式：0876-2628077 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 广南县旧莫乡旧莫社区旧莫小组产业道路硬化项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 广南县旧莫乡旧莫社区旧莫小组 |
| 1.2.1 | 资金来源及落实情况 | 资金来源：申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目。计划实施硬化产业道路长2666.67 米，宽3米，厚 0.15米，强度等级为 C25 混凝土，建设面积 8000 平方米。具体详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 承包方式 | 招标发包 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 合同签订后90日历天（实际开工日期以开工通知书为准） |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.3.5 | 标段划分 | 本项目不划分标段 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织 的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。 1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至今任意一年经审计的审计报告（新成立公司根据具体情况提供）。 1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年06月至今任意连续3个月的税收凭证，若为免税或新成立的企业按实际情况提供；提供 2025年06月至今任意连续3个月社会保障资金缴纳凭证，按国家有关规定依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的企业，按实际情况提供； 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6、法律、行政法规规定的其他条件：供应商不得被信用中国列入失信被执行人或者重大税收违法失信主体、不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）；（采购人或招标代理机构在发出成交通知书前进行查询，如查询到供应商虚假应标的，取消成交资格）。 2.本项目的特定要求： 2.1.企业资质：具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具备有效的安全生产许可证并在有效期内。 2.2.项目经理资格要求：拟投入本工程的项目经理必须已在申请人单位注册并应具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并且不能在在建工程担任项目经理。 2.3.信誉要求:供应商近3年不存在拖欠农民工工资行为、未被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的情况，并提供相应承诺.供应商必须承诺在施工过程中的农民工工资支付按《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发﹝2017﹞60号）进行管理和支付。 2.4.其他要求:项目技术负责人：应具有工程师（中级职称）及以上职称。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 财务年份要求 | 2022年至今任意一年 |
| 1.4.4 | 所属行业类别 | 本项目所属行业： 建筑业。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。如有疑问请各供应商在供应商须知前附表2.2.1规定的时间前以书面形式提出。 |
| 1.11 | 偏离 | 允许，供应商可在竞争性磋商文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如工期提前、质量标准提高，处罚额度增大等） |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 采购人以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 响应文件递交截止时间5日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026-03-09 15:00（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.2.1 | 计价方式 | 工程量清单计价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 保证金 | 磋商保证金：本项目 不 收取磋商保证金。 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 响应文件应按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：需要企业、法定代表人电子签章及电子签名；只在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 已标价的工程量清单须加盖造价单位及造价人员资格章。 |
| 3.6.4 | 响应文件份数 | 登录“政采云”平台递交电子响应文件一份，成交人需在合同签订前提供与加密电子响应文件一致的纸质版（正、副各一份）。 |
| 3.6.5 | 响应文件形式 | 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |
| 4.2.2 | 递交响应文件时间及地点 | 递交地点：政采云平台 递交响应文件时间：2026-03-09 15:00（北京时间）前 投标截止时间：2026-03-09 15:00（北京时间） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026-03-09 15:00（北京时间） 开标地点：云南智翔项目管理有限公司（文山市中天世纪御进园A11-1号） 开标方式：网上开标，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 供应商于开标当日在系统上等待采购代理机构通知最终（二次）报价。 |
| 6.1.1 | 评标专家的组建 | 磋商小组构成：三人及其以上单数组成。 评标专家确定方式：在云南省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 6.2 | 评标办法 | 综合评分法， |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否，由评审小组根据评标办法的相关规定推荐1-3名成交候选人，采购人根据相关规定确定成交人。 |
| 7.2 | 成交结果公示媒介 | 在成交通知书发出之前，采购人将成交结果公告的情况在本项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日。 |
| 7.4 | 质量保修金 | 合同价款的3%.（具体要求以合同约定为准） |
| 7.5 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账、保证保险、银行保函等形式。 履约担保的金额：合同价的5%；（签订合同时约定） |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 采购控制价 |  |  |
|  | ## 采购控制价:柒拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元肆角伍分（¥：799983.45元） 高于拦标价的投标报价视为无效投标，响应文件按无效投标处理，采购人将以拒绝，不再进行下一步评标程序。 |  |
| 10.2 | 单位人员 |  |
|  | 拟投入本工程项目的主要人员（项目经理、技术负责人），在项目实施过程中不得随意更换且需长驻施工现场。附承诺及违约惩罚措施。 |  |
| 10.4 承诺要求 |  |  |
|  | 供应商所有涉及本项目的承诺必须具有针对性，承诺中必须包含本次项目名称，且承诺时间为竞争性磋商文件发出之后开标之前时段，如未按规定进行承诺，承诺无效。 |  |
| 10.5 供应商代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照投标须知前附表第5.1款的规定，所有潜在供应商的法定代表人或授权人参加开标会。 |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.7 投标费用 |  |  |
|  | 供应商应承担其参与本此投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。供应商可要求采购人提供投标准备和签约所需要的有关资料，有关费用由供应商自行承担。 |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |
|  | 构成竞争性磋商文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |  |
| 10.9 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动应当接受广南县财政局及采购人监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10..10 备选投标方案 |  |  |
|  | 供应商不得递交备选投标方案。 |  |
| 10.11名词解释 |  |  |
|  | 行政处罚是指：因违法、违规经营或诉讼原因受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚 |  |
| 10.12 解释权 |  |  |
|  | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 10.13 失信信息查询 |  |  |
|  | 供应商在响应文件递交截止时间前在未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；供应商不得被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单，被财政部门禁止参加政府采购活动（处罚决定规定的时间和地域范围内）；采购人或采购代理机构将通过信用中国网站及中国政府采购网查询供应商信用记录； |  |
| 10.14 电子响应文件的编制 |  |  |
|  | 本项目实行网上投标，采用电子响应文件。响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |  |
| 10.15 费用承担 |  |  |
|  | 本项目采购代理服务费：人民币玖仟陆佰元整（¥：9600.00元），由成交人承担并支付给采购代理机构，领取成交通知书时一次付清并提供纸质响应文件正、副各1份。 |  |

# 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目建设地点：见供应商须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

## 1.3 采购范围、承包方式、计划工期、质量要求、标段划分

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2本采购项目承包方式：见供应商须知前附表。

1.3.3本采购项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.4本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5本采购项目的标段划分：见供应商须知前附表。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件，详见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(13)近三年曾发生拖欠农民工工资行为、被评为不良信用单位或不良评级施工企业未撤销不良评级施工企业的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理、夫妻关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

## 1.5 费用承担

本项目采购代理服务费： 人民币玖仟陆佰元整（¥：9600.00元），由成交人承担并支付给采购代理机构，领取成交通知书时一次付清并提供纸质响应文件正、副各1份。

供应商应承担其参与本工程投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人无义务亦无责任承担这些费用。供应商可要求采购人提供投标准备和签约所需要的有关资料，有关费用由供应商自行承担。

## 1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定自行组织踏勘现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5采购人声明采购人提供的工程图纸等相关资料是以诚实可信的态度提供给供应商参考的，除非竞争性磋商文件中另有约定，采购人不对以上资料的准确性负责，亦不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。供应商有义务自行核查这些资料的准确性。

## 1.10 投标预备会

本采购项目不召开投标预备会，如有疑问请各供应商以书面形式提出，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

## 1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 1.12 分包

本项目不允许非法分包。

# 2. 竞争性磋商文件

## 2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1竞争性磋商文件的组成：

第一章  采购公告

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同书样式及主要条款

第五章  评审办法

第六章  响应文件文件格式

2.1.2 根据本章第1.10款和第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。实质上不响应竞争性磋商文件要求的响应文件视为无效标被拒绝。

## 2.2 竞争性磋商文件的澄清和修改

2.2.1云南智翔项目管理咨询有限公司对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体（云南省政府采购网）上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.2.2云南智翔项目管理咨询有限公司和采购人可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和磋商时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在政府采购监督管理部门指定的采购信息发布媒体（云南省政府采购网）上发布变更公告。

# 3. 响应文件

3.1 响应文件由投标报价商务部分、资格审查部分和施工组织设计技术三部分组成。

3.1.1供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和， 投标函附录作为投标报价文件的重要组成部分，供应商必须严格依照竞争性磋商文件格式打印填写。

3.2.2供应商的投标报价，应是完成本须知第1.3.1条和合同条款上所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

3.2.3 本项目采用综合单价进行投标报价，该综合单价包括完成工程中的一个规定的计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润和代理服务费，并应充分考虑建设期间内可能发生的各种风险因素。且供应商的投标报价（含单价、合价、总价及措施费用、其他费用）需根据本竞争性磋商文件的技术文件、现行施工规范和标准，以及供应商对现场实际情况的勘察和市场竞争因素，并结合企业实力自行确定。

3.3.4在采购代理机构发出最终报价的通知后，供应商需在45分钟将由法定代表人或其委托代理人电子签章的最后报价文件上传至政采云系统。请供应商务必在规定的时间内进行最后报价及上传经电子签章后的最后报价表，同时保持通讯工具畅通。供应商已上传的最后报价文件在45分钟内可进行撤回、修改。若供应商未在规定的时间内进行最后报价或联系不上的，磋商小组将视为其放弃最后报价，并将其响应文件中的磋商报价作为其最后报价参与评审。若已递交的最后报价中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清、补充和修正，但不得改变响应文件中实质性内容。

3.3.5供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定供应商响应文件无效。

3.3.6供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

3.37报价货币为人民币。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件且其授权委托书委托期限应与投标有效期一致。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 保证金

3.4.1磋商保证金：本项目 不 收取磋商保证金

3.4.2下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）供应商在投标有效期内撤销投标的；

（2）成交人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交人将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）成交人拒绝履行合同义务的。

3.5 资格审查资料

本次采购采用资格后审的方式进行，商务部分、技术部分和施工组织设计编制，并按响应文件的份数提供；具体详见本竞争性磋商文件评标办法相关要求。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★3.6.2如供应商提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

3.6.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

3.6.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的响应文件。

3.6.5响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

3.6.6响应文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

3.6.7 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.8 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.9 响应文件见供应商须知前附表。

3.7.10响应文件的编制要求见供应商须知前附表。

# 4. 投标

4.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

4.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1响应文件的递交（上传）不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达（上传）的响应文件，采购人不予接收。

4.3.2供应商必须在规定时间内将响应文件递交（上传）到“供应商须知前附表”规定的地点（平台)。

4.3.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3.4在投标截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

4.3.5修改的响应文件应按照本章第3.6条、第4条的要求进行重新编制、加密和递交。

4.4.6在投标截止时间后递交的响应文件不予撤回。

# 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 开标由采购代理机构主持，采购人纪检监察机关进行现场监督。

## 5.2 开标程序

5.2.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各供应商代表准时参加线上开标会。如供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2.2投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

5.2.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商在规定时限内进行解密的，视为撤回响应文件。

（解密异常情况处理：详见本章6.4.2电子交易活动的中止） 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

5.2.4 开标工作人员将做开标记录。

5.2.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。否则后果自负。

# 6. 评标

## 6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评标专家确定方式：由采购人和开标前在云南省政府采购专家库中随机抽取的技术、经济类的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

## 6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2本评标过程，将采用平等竞争、公平合理、对所有供应商一视同仁的原则。评审小组将对供应商的报价、资源投入情况及施工组织设计的针对性、合理性等方面进行综合评审，按照公正、科学、客观、平等竞争的要求，选择技术方案优、企业经营好、项目班子素质高、设备先进并落实、具有丰富施工经验和良好信誉、综合实力强的队伍推荐给采购人。

6.2.3参与评标的有关人员必须严格遵守有关工程招标投标的有关保密规定，不得透露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标公正性的任何活动。如有违反将按国家有关法律及有关规定严肃处理。

6.2.4 供应商不得采取任何方式干扰评标工作，一经发现，取消其参加本项目其他工程的任何投标资格。

6.2.5 本竞争性磋商文件已经备案，并发放给各供应商，成为本次招标活动的“评标定标”准则，评审小组应严格按照本工程竞争性磋商文件（特别是本评标定标的原则）的规定执行，不得任意更改。

## 6.3 评标

6.3.1评审小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2本次评标活动应当接受采购人及采购人邀请到场的监督单位依法实施的监督。

## 6.4评标过程的保密

6.4.1开标后，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

6.4.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.4.3成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评审小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

6.4.废标、中止

6.4.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

6.4.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.3出现6.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

# 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7.2 成交结果公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交结果公示。

## 7.3 成交通知

7.2.1成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构云南省政府采购网上发布公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。公示期不少于1个工作日。

7.2.2评成交通知书是合同的一个组成部分

## 7.4 履约担保

7.4.1签订合同前，成交人应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保。否则，视为放弃中标项目。

7.4.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

## 7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当对造成的损失部分予以赔偿。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得透露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评审小组成员的纪律要求评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

    - 9.质疑和投诉

1.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

接收质疑函的方式：以书面形式递交签字并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

受理质疑部门：云南智翔项目管理有限公司

电话：0876-2628077

采购人：广南县旧莫乡人民政府

电话：0876-5650037

1.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）明确的请求和必要的证明材料；

（3）质疑理由及事实依据；

（4）质疑对象；

（5）联系电话和地址；

（6）质疑的日期；

（7）质疑人签章。

质疑书实行实名制，并应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

1.3 采购人或供应商对成交供应商提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

1.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

  - 9．其他事项

9.1. 采购代理服务费

9.1.1 采购代理机构按“供应商须知前附表”中的收费标准向成交人收取招标代理服务费；

9.2.2 成交人应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

33. 招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

34.需要补充的其他内容

34.1 其它需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

# 10.政府采购政策

## 10.1中小型企业

按照《中小企业划分标准规定》（财库﹝2020﹞46号）的标准，属于小型和微型的中国企业，且投标内容是中国小型和微型企业生产的，对小型和微型企业的价格给予5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应按照第五章《响应文件及附件（格式）》提供《中小企业声明函》和证明材料。未提供《中小企业声明函》和证明材料的,在报价评分时不对投标报价进行扣除。

供应商应对提供的《中小企业声明函》和证明材料的真实性负责。提供的《中小企业声明函》和证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

## 10.2监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省（自治区、直辖市）监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 10.3福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10.4

11.注意事项

（1）本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

（2）本项目实行网上投标，采用电子响应文件，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前上传至"政采云"平台，提交响应文件截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人及联系方式；

（3）各供应商在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取竞争性磋商文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；云南CA操作问题，请致电云南CA：4006727666咨询；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

# 第三章  采购需求

一、工程概况

项目名称：广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额（万元）：80

## 最高限价（万元）：79.998345

采购需求：广南县旧莫乡旧莫社区旧莫村小组产业道路硬化项目。计划实施硬化产业道路长2666.67 米，宽 3米，厚 0.15 米，强度等级为 C25 混凝土，建设面积 8000 平方米。具体详见工程量清单。

合同履行期限：合同签订后90日历天（具体与采购人签订合同为准）

二、基本要求

1.技术标准和要求

本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。

本采购工程项目的安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。

根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用时本采购工程项目的材料、设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求，以及国家现行相关的验收规范。

三、工程量清单

（另附）

- 第四章  合同书格式及主要条款

注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同模板仅供参考

合同编号：

# 项目

# 合 同 书

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：    年  月  日

# 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：                                            。

2.工程地点：                                    。

3.工程立项批准文号：                                           。

4.资金来源：                                         。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：                             。

## 二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合                                   标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）     (¥      元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）     (¥     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      (¥      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）         (¥          元)。

2.合同价格形式：                           。

## 五、项目经理

承包人项目经理：                        。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

## 十、签订地点

本合同在                                 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自                                  生效。

## 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

# 第二部分   通用条款

# 第三部分   专用条款

（按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行，供应商自行下载填写）

- 第五章  评审办法

# 初步评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 评 审 标 准 |  | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年至今任意一年经审计的审计报告（新成立公司根据具体情况提供）。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （提供相关证明材料或自行承诺） |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年06月至今任意连续3个月的税收凭证，若为免税或新成立的企业按实际情况提供；提供2025年06月至今任意连续3个月社会保障资金缴纳凭证，按国家有关规定依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的企业，按实际情况提供； |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （自行承诺） |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商不得被信用中国列入失信被执行人或者重大税收违法失信主体、不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）；（采购人或招标代理机构在发出成交通知书前进行查询，如查询到供应商虚假应标的，取消成交资格）。 |
|  |  | 资质证书和资质等级 | 具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具备有效的安全生产许可证并在有效期内。 |
|  |  | 项目经理 | 拟投入本工程的项目经理必须已在申请人单位注册并应具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并且不能在在建工程担任项目经理。 |
|  |  | 信誉要求 | 供应商近3年不存在拖欠农民工工资行为、未被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的情况，并提供相应承诺.供应商必须承诺在施工过程中的农民工工资支付按《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发﹝2017﹞60号）进行管理和支付。 |
|  |  | 其他要求 | 项目技术负责人：应具有工程师（中级职称）及以上职称。 |
|  |  | 上述评审标准，供应商须全部满足，否则为不合格的供应商，不得进入符合性评审。 |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 符 合 性 评 审 |  | 报价 | 响应文件只有一个投标报价； |
|  |  | 响应文件格式 | 是否有内容不全或关键字模糊、无法辨认的； |
|  |  | 响应文件盖章、签字 | 响应文件是否按规定盖章、签字； |
|  |  | 法定代表人资格证明书 | 供应商法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）； |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人签字的法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件； |
|  |  | 采购人不能接受的条件 | 响应文件中是否附有采购人不能接受的条件； |
|  |  | 上述符合性评审标准通过的供应商，才能进入综合评分。 磋商小组所有成员集中与通过符合性评审的供应商分别进行最终磋商报价，供应商 规定时间内递交磋商承诺及最终报价。 |  |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |
| 三 | 综合评分（满分100分） |  | （一）报价评分（满分30分） |
|  |  |  | （二）施工组织设计评分（满分70分） |
| 四 | 定标说明 |  | 评审小组按响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交候选人。 |

资格性评审（合格制）；

资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标申请文件中的资格证明等进行审查，以确定投标申请人是否具备投标资格；详见“初步评审标准前附表”。

符合性评审（合格制）；

符合性评审标准：依据竞争性磋商文件的规定对投标申请文件进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求作出响应；详见“初步评审标准前附表”。

2.3评审小组对通过初步评审的供应商进行综合评分；

2.4推荐成交候选人（评审小组将按综合评分表中规定的各项分值进行打分并计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列）。

综合评分标准：

满分100分，评分时不得采用插入法评分，评分分值保留两位小数。

# （1）报价部分评分办法（30分）

1.本项目的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价最低的投标申请人的价格为评标基准价，其价格分为满分即30分。其他投标申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×30；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：以上政府采购政策不得重复享受。

# （2）施工组织设计评审评分（ 70分）

施工技术方案评审评分（ 10分）

①.（10分）施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的；

②.（6分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的；

③.（3分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的；

④.（0分）：无施工技术方案的。

质量承诺及保证措施评审评分（10分）

①.（10分）：质量承诺满足响应文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按响应文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的；

②.（6分）：质量承诺满足响应文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到响应文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的；

③.（3分）：质量承诺满足响应文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到响应文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的；

④（0分）：质量无承诺或质量承诺不满足响应文件的。

施工主要工序评审评分（10分）

①.（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对采购项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的；

②.(6分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对采购项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的；

③.（3分）：施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对采购项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的；

④.（0分）：无施工主要工序阐述的。

安全文明施工保证措施评审评分（10分）

①.（10分）： 供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

②.（6分）： 供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理但针对性一般，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

③.（3分）： 供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；响应文件中有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施且在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

④.有下列情形的，该项评审不得分：

⑴安全生产许可证书未附在响应文件中，或复印件虽附在响应文件中但未加盖公章的；

工期承诺及保证措施评审评分（ 10 分）

①.（10分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理具有针对性，有具体的违约责任承诺的；

②.（6分）：工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；

③.（3分）：工期承诺满足磋商文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的；

④.无工期承诺或工期承诺不满足磋商文件要求不得分。

工期保证措施的针对性是指：除技术方面的阐述针对招标工程的实际外，商务部分报价中还应有相对应的费用。

施工进度计划评审评分（10分）

①.（10分）：施工进度计划严格按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导施工具针对性好的；

②.（6分）：施工进度计划按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，但针对性一般的；

③.（3分）：施工进度计划符合工期要求，工序搭配逻辑关系和关键线路基本合理，但缺乏针对性的；

④.（0分）：无施工进度计划的。

施工机械投入评审评分（5分）

①.（ 5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的，有相对应的费用的；

②.（3分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的；

③.（1分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、基本满足工程要求，施工机械搭配一般；

④.（0分）：施工机械投入未作说明的。

项目管理人员配置评审评分（5分）

①.（5分）：项目管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要且有针对性的；

②.（3分）：项目管理人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的；

③.（1分）：项目管理人员配置不合理，不能满足工程要求的。

④（0分）：对项目管理人员没有说明的不得分。

注：最终评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：最终评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审程序

    - 1 初步评审

1.1评审小组依据本章第2.1项、第2.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与评审。

1.2供应商有以下情形之一的，取消其投标资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

1.3 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。

    - 2.政府采购异常低价审查

(一)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%;

（2）.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%;

（3）.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价×45%;

（4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

    - 3 .评审、比较与评价

2.1竞争性磋商文件有实质性变动的，评审小组将以书面形式通知所有参加的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

2.2为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，评审小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.3评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.4供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.5评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 4. 评审结果

评审小组按响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人，并编写评审报告。

# 第六章  响应文件格式

# （项目名称）

响应文件

# 项目编号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：年    月       日

目录

- 自拟
一、报价部分

- 1.报价说明

1、报价依据本工程供应商须知和竞争性磋商文件的有关条款进行编制。

2、分部分项工程量清单综合单价分析表中所填入的综合单价只包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素。分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价及合价应包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、并考虑风险因素等费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。

4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目施工必须发生的其他费用。

5、规费及税金计算执行云南省相关规定。

6、本工程量清单报价表中的每一单项均已填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

7、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

8、供应商可根据工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补。

措施项目费应根据竞争性磋商文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

9、本报价的币种为人民币。

10、供应商应将投标报价需要说明的其他事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

## 2.报价表

# 项目名称：

# 项目编号：

| 序号 | 项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 大写（元） | 小写（元） |
| 2 | 质量承诺 |  |  |
| 3 | 合同履行期限 | 日历天 |  |
| 4 | 项目经理姓名及证号 |  |  |
| 5 | 说 明 |  |  |

注：

## 1、供应商须按要求填写信息，不得随意更改本表格式。

## 2、报价要求：所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商（盖章）：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

年    月   日

- 已标价工程量清单

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：                    （盖章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件包括正反面

三、法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的投标。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供 应 商：        （全称）      （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                      （签字或签章）

职      务：

代理人身份证号码：

年       月        日

附：委托代理人身份证复印件包括正反面

四、资格性审查部分

1.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年至今任意一年经审计的审计报告（新成立公司根据具体情况提供）。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年06月至今任意连续3个月的税收凭证，若为免税或新成立的企业按实际情况提供；提供 2025年06月至今任意连续3个月社会保障资金缴纳凭证，按国家有关规定依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的企业，按实际情况提供；

6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件：供应商不得被信用中国列入失信被执行人或者重大税收违法失信主体、不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）；（采购人或招标代理机构在发出成交通知书前进行查询，如查询到供应商虚假应标的，取消成交资格）。

8.企业资质：具备行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具备有效的安全生产许可证并在有效期内。

9.项目经理资格要求：拟投入本工程的项目经理必须已在申请人单位注册并应具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，并且不能在在建工程担任项目经理。

10.信誉要求:供应商近3年不存在拖欠农民工工资行为、未被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的情况，并提供相应承诺.供应商必须承诺在施工过程中的农民工工资支付按《云南省人民政府办公厅关于进一步构建解决农民工工资拖欠长效机制的若干意见》（云政办发﹝2017﹞60号）进行管理和支付。

供应商根据磋商文件资格要求自行提供认为应提供的其他相关资料

11.投标承诺书

致：（采购人）

1、根据你方采购项目编号为 （项目编号）的（项目名称）的《竞争性磋商文件》，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究的《竞争性磋商文件》的供应商须知、合同条款、采购需求及其他有关文件资料后，我方愿以人民币:（大写）      （RMB￥     元）的报价并按上述合同条款、采购标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方承诺我们的报价不低于我们自身的成本。

3、我方已详细审核全部《竞争性磋商文件》，包括修改文件（如有时）及有关附件；

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成为承包人，我方将按照《竞争性磋商文件》规定提交履约保证金人民币（大写）     （RMB￥    元）。

6、我方同意所提交的响应文件在《竞争性磋商文件》的供应商须知中规定的有的效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

五、技术部分

注：此部分为评审小组综合评分的重要依据，各供应商应严格按照要求并参照“第五章评审办法”的相关规定编制。

1.施工组织设计

1、供应商应结合采购工程特点，编制施工组织设计，编制具体要求是：

结合采购工程特点，提出切实可行的施工技术方案、质量承诺及保证措施、施工主要工序、安全文明施工保证措施、工期承诺及保证措施、施工进度计划、劳动力安排和材料投入计划及其保证金承诺及保证措施，同时对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

注：供应商除对质量作出承诺并有保证措施外，还应有具体的违约责任承诺。

附表：

（1）拟投入的主要施工机械设备表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

（2）劳动力计划表

项目名称：

采购编号：

单位：   人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

注：供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应提交的施进工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的承包人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表采用网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期，若非关键项目分包，需满足《中华人民共和国建筑法》第29条之规定，并在施工进度表中说明分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.项目管理机构配备情况

2.1项目管理机构配备情况表

2.2项目经理简历表

2.3项目技术负责人简历表

2.4其他项目管理人员简历表

2.1项目管理机构配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

2.2项目经理简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完建设项目情况 |  |  |  |  |  |
| 采购人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或完工 | 工程质量 |

注：项目经理应附建造师注册证、安全生产考核合格证、身份证、学历证、劳动合同、社保缴纳证明等（新成立公司根据实际情况提供，并附相关说明）

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

2.3项目技术负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完采购项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：技术负责人应附身份证、职称证、学历证、劳动合同、社保缴纳证明等（新成立公司根据实际情况提供，并附相关说明）。

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

2.4其他项目管理人员简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完采购项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：此表后须附有项目管理人员的相关证书证件复印件。（每人一页）

供应商（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：      年    月    日

六、供应商认为需要提供的资料或竞争性磋商文件要求的其他资料

七．其他政府采购政策

# 1中小型企业

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号）的规定，本公司参加（单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （项目名称），属于          （行业）；承建企业为（单位名称） ，从业人员

人 ，营业收入为         万元 ，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

若不为中、小、微企业的不需填写。

供应商全称：                      （电子签章）

法定代表人或委托代理人签字：          （电子签章）

日   期：      年      月     日

# 2监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省（自治区、直辖市）监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （电子签章）

法定代表人或委托代理人签字：          （电子签章）

日   期：      年      月     日

# 3《残疾人福利性单位声明函》（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：                      （电子签章）

法定代表人或委托代理人签字：          （电子签章）

日   期：         年      月     日