成都东部新区经济发展局造价咨询项目单项评价表

评审项目名称：                                  评审机构名称：                     评审项目类型：

| 序号 | 评价项目 | 基本工作质量要求 | 评价标准 | 扣分 | 扣分说明 | 得分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初评阶段（35分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评审接件（4 分 ） | 派件后1个工作日内接收评审资料确定专业评审人员。 | 1、未在规定时间接收评审资料的扣2分；2、未安排相关专业评审人员的扣2分。 |  |  |  |
| 2 | 问题澄清（ 4 分 ） | 评审过程中有澄清回复的，提出 的问题专业性、答案唯一性。 | 1.问题不专业扣1分；2.答案不唯一扣1分，直至扣完。 |  |  |  |
| 3 | 现场踏勘（4分） | 技术准备充分，熟悉有关评审材 料，事先准备有关问题，现场踏 勘深入了解现场和施工条件及有 关情况，辅以必要工作勘测，技 术交流深入，有踏勘记录和影像 资料 。 | 1、事前不熟悉资料、未准备问题扣2分；2、不采用必要工具辅助勘测扣1分；3、未掌握现场和施工条件、无勘察记录和影像资料扣1分。 |  |  |  |
| 4 | 提交初稿（8 分 ） | 在规定时间内提交以下工作资 料：评审主要差异对比分析表；询价记录单（无信息价的材料，每个材料含3个及以上价格且至少包含2种询价方式）；评审工作联系单及回复；评审工作方案；现场踏勘记录单；计算式；评审软件版文件。 | 1、未在规定时间提交初稿的，每超过1个工作日扣2分，直至扣完；2、提交的初稿内容不全的或质量低下的，每发现1个，扣2分，直至扣完。 |  |  |  |
| 5 | 核对定稿 （15分） | 1、主要差异项目能说明情况， 分析原因； 2、对项目分歧点争议点有明确 应答，且能提出切实可行的解决 方 案 。 | 1、不能对主要差异项目能说明情况，分析原因的，每出现一项，根据实际情况扣0.5-5分，直至扣完； 2、对争议问题不能提出明确应答和解决方案的，每出现一项，根据实际情况扣0.5-5分，直至扣完。 |  |  |  |
| 复审阶段（45分） |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评价项目 | 基本工作质量要求 | 得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价标准 | 评分 | 扣分说明 | 小计 |
| 6 | 评审质量 （45分 ） | 对项目内容进行全面复核，严格 按编制规范计量计价，工程量准 确，计算依据充分，取费文件及 费率正确，无多项、漏项，价格 来源依据充分。经经济发展局核对后，偏差值在2%以内。 | 1、出现工程量计算有误的，每发现一项扣2分，直 至扣完；2、评审多项、漏项的，每一项扣5分，直至扣完； 3、定额套用错误的，每一处扣2分，直至扣完；4、信息价采用错误的，每一项信息价格扣2分。直 至扣完；5、信息价外材料价格有误或依据不充分的，每一项 扣2分，直至扣完； 6、经经济发展局复核，偏差值（绝对值）在2%以上的，每增加0.5%，扣5分，直至扣完。 |  |  |  |
| 成果阶段（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 成果文件 （10分） | 在规定时间内提交项目评审报告 。评审报告应严格执行评审报告标准文本，内容详实、条理清晰且突出重点，附件齐全，评审情况说明详细且有对比分析，装订工整、规范，无错别字等非技术性 错 误 。 | 1、未在规定时间内提交评审报告的，每超过1个工 作日扣2分，直至扣完；2、报告编制不符合标准文本格式要求的扣2分；3、反映内容不全，附件不齐，调理混乱、无评审对 比的，每项扣3分，直至扣完；4、装订不规范的扣1分；5、有非技术性错误的扣1分。 |  |  |  |
| 工作效能（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作效能 （10分） | 工作过程中积极主动，及时沟通 和解决评审中发现的问题或提出 切实可行的意见。 | 工作不主动、不积极、不负责，不能通过多方沟通 解决项目中的重大问题或提出提高评审效率的有效 意见和建议的，每发现一次扣0.5-5分。 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

经办人：                   审核人：                                                成都东部新区经济发展局（盖章）     日期：   年    月    日

备注：
（1）单个项目考评得分大于或等于80分的，该项目评审费用正常结算，考核系数为1。

（2）单个项目考评得分大于或等于70分、低于80分的，暂停机构1轮任务分配，该项目评审费用按80%结算，考核系数为0.8。

（3）单个项目考评得分大于或等于60分、低于70分的，暂停机构2轮任务分配，该项目评审费用按60%结算，考核系数为0.6。

（4）单个项目考评得分低于60分的，该项目评审费用为0，考核系数为0。