目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	6

第三章  采购清单	22

第四章  评审办法	25

第五章  合同书格式及主要条款	35

第六章  磋商响应文件格式	39

- 归朝镇旧寨村委会百贯小组村内道路硬化工程项目

- 竞争性磋商公告

项目概况 归朝镇旧寨村委会百贯小组村内道路硬化工程项目的供应商应在政采云”平台（http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年6月5日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号： WSZC2026-C2-00466-ynqz-0006

1.2项目名称：归朝镇旧寨村委会百贯小组村内道路硬化工程项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：81.18万元

1.5最高限价：810959.08元

- 1.6采购需求：（一）道路硬化工程：总硬化道路长度0.691千米，路面宽度3.0米，采用C25混凝土路面，厚度18厘米：配套建设排水边沟0.691千米（单侧），边沟断面尺寸为30cm×30cm，采用C20混凝土浇筑：设置错车道3处，每处错车道长度20米、宽度5.5米；新增村内路灯21盏，沿硬化道路两侧均匀布设，灯杆高度6米，采用太阳能路灯（节能降耗、无需外接电源），配套建设灯基础、接线等附属设施，保障夜间道路照明。

- （二）原水池漏水修复工程：对村内现有原水池进行全面排查，清理水池内杂物、淤泥，对漏水部位进行修补（采用防水砂浆抹面、铺设防水卷材等方式），加固水池池壁、池底，修复水池进水口、出水口，完善水池防护设施（设置防护栏），确保水池无漏水、可正常储水，储水能力满足村内村民生产生活及农田灌溉基础需求。

- （三）给水管安装工程：安装给水管3000米，选用直径25mm的钢管给水管，沿村内道路两侧、农田边缘及居民聚居区合理布设，连接原水池与村内主要用水点，配套建设接头、阀门等附属设施；给水管埋深不低于0.8米。（具体以实际发布的工程量清单为准）

- 1.7合同履行期限：120日历天（具体开工时间以合同约定时间为准）。

1.8质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

1.9本项目不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除。

2.2 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予3%的扣除。

2.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予3%的扣除。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。

3.2资质要求：磋商申请人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；且具备有效的安全生产许可证。

3.3财务要求：财务状况良好，有足够的财务能力完成本项目，提供2023年至今任意一年经审计的财务报表及审计报告。包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务审计报告的扫描件（新成立的公司根据实际情况提供）。

3.4项目经理要求：

（1）拟派项目经理必须已在申请人单位注册并具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书且具备中级及以上职称和有效的安全生产考核合格证，且不能有在建（待建）工程。

（2）项目经理应附身份证、建造师注册证、职称证、安全生产考核合格证（安全生产考核合格证必须证企相符）、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等相关证明资料。

3.5技术负责人要求：具备中级及以上职称、身份证、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等，在今后实施过程中不允许作任何更换，并不得兼任其他项目的管理人员。

3.6信誉要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单（在一定期限内被禁止参加政府采购活动但期限届满的除外）。

（2） 近三年内无拖欠农民工工资行为。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7其他要求：

拟派主要人员：施工员、质量员、安全员、标准员、劳务员、材料员、机械员、资料员。在招投标阶段、施工阶段未经采购人同意不得随意更换，应提供职业培训合格证书、身份证、社保证明材料（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明），如在报名至开标结束过程中发现提供的相关证明弄虚作假，取消中标资格。

3.8磋商范围：工程量清单、竞争性磋商文件及补遗全部范围。

  - 三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2026年5月29日（北京时间）。

地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。

获取方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

  - 四、响应文件提交

截止时间：2026年6月5日15时00分（北京时间）

  - 地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，在投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

  - 递交方式：网上提交。

  - 注：供应商无需到达开标地点，须在"政采云"平台远程解密、开标的要求，须在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作，若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其响应文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。请供应商提前熟悉"政采云"平台操作手册。任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

  - 五、开启

时间：2026年6月5日15时00分（北京时间）

地点：云南启钊工程项目管理有限责任公司开标室（云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺）

  - 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

本次招标采购的相关信息同时在“云南省政府采购网”“政采云平台”网站上发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

  - 七、其他补充事宜

（一）开标方式：智能开标

（二）是否需要缴纳投标保证金：否

（三）其他：

该项目通过网上远程解密响应文件，供应商无需到现场参与响应文件解密环节。代理机构通过远程在线开标系统下达“网上解密”指令后，供应商应在规定的响应文件解密时间（下达远程解密命令后30分钟）内，使用对本项目响应文件进行加密的数字证书完成本单位所有响应文件解密操作。如若未在规定的解密时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其响应文件未成功解密的响应视为无效。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：富宁县归朝镇人民政府

地    址：富宁县归朝镇河北店55号

联系方式： 0876-6480366

2.采购代理机构信息

名    称：云南启钊工程项目管理有限责任公司

地　　址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺

联系方式：0876-2190638

3.项目联系方式

项目联系人：王丽芳

- 电　　  话：0876-2190638

第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 富宁县归朝镇人民政府 |
| 2 | 采购代理机构 | 云南启钊工程项目管理有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 归朝镇旧寨村委会百贯小组村内道路硬化工程项目 |
| 4 | 项目编号 | WSZC2026-C2-00466-ynqz-0006 |
| 5 | 建设地点 | 富宁县归朝镇旧寨村委会百贯小组 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 磋商范围 | 工程量清单、竞争性磋商文件及补遗全部范围。 |
| 10 | 承包方式 | 总承包（指合同约定范围内） |
| 11 | 合同履行期限 | 120日历天（具体开工时间以合同约定时间为准） |
| 12 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。 |
| 13 | 标段划分 | 本次磋商不划分标段。 |
| 14 | 供应商 资格要求 | 1.营业执照：具有独立承担民事责任的能力，提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。 2.资质要求：磋商申请人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；且具备有效的安全生产许可证。 3.财务要求：财务状况良好，有足够的财务能力完成本项目，提供2023年至今任意一年经审计的财务报表及审计报告。包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务审计报告的扫描件（新成立的公司根据实际情况提供）。 4.项目经理要求： （1）拟派项目经理必须已在申请人单位注册并具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书且具备中级及以上职称和有效的安全生产考核合格证，且不能有在建（待建）工程。 （2）项目经理应附身份证、建造师注册证、职称证、安全生产考核合格证（安全生产考核合格证必须证企相符）、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等相关证明资料。 5.技术负责人要求：具备中级及以上职称、身份证、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等，在今后实施过程中不允许作任何更换，并不得兼任其他项目的管理人员。 6.信誉要求： （1）供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、“ 中国执行信息公开网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“ 中国政府采购网 ”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单（在一定期限内被禁止参加政府采购活动但期限届满的除外）。 （2） 近三年内无拖欠农民工工资行为。 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.其他要求： 拟派主要人员：施工员、质量员、安全员、标准员、劳务员、材料员、机械员、资料员。在招投标阶段、施工阶段未经采购人同意不得随意更换，应提供职业培训合格证书、身份证、社保证明材料（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明），如在报名至开标结束过程中发现提供的相关证明弄虚作假，取消中标资格。 8.磋商范围：工程量清单、竞争性磋商文件及补遗全部范围。 |
| 15 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织，有需要的供应商可自行踏勘； |
| 17 | 磋商预备会 | 不召开，如有疑问请各磋商供应商在磋商须知前附表规定的时间前以书面形式提出。采购人以书面答疑方式回复所有供应商。 |
| 18 | 分包 | 不允许 |
| 19 | 偏离 | 允许，磋商供应商可在磋商文件要求的条件上，做出正偏离的承诺（如工期提前、质量标准提高，处罚额度增大等） |
| 20 | 构成磋商文件的其他材料 | 采购单位以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。 |
| 21 | 磋商供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以网络形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间，以保证供应商有合理的时间修编响应文件。 磋商文件的澄清、修改和答疑等内容均应以网络形式明确的内容为准，并作为磋商文件的组成部分，采购人对本磋商文件的修改、澄清和答疑等内容与磋商文件具有同等法律效应。供应商在收到澄清、修改和答疑后自行登录“政采云”电子交易平台收取澄清、修改和答疑内容，无须回复。 |
| 22 | 磋商供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 收到24小时以内确认 |
| 23 | 磋商供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 收到24小时以内确认 |
| 24 | 计价方式 | 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500—2024）； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854—2024）等9本工程量计算标准； 3、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建科〔2021〕15号文）； 4、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ53/T-58-2020); 5、《云南省建筑工程计价标准》(DBJ53/T-61-2020)； 6、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）； 7、《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）； 8、云南省住房和城乡建设厅文件云建科函[2019]62号文《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》; 9、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科〔2023〕54号）； 10、《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》； 11、建设单位提供的项目实施方案、项目批复文件及设计图纸； 12、《文山州价格信息》富宁县2026年4月； |
| 25 | 磋商文件有效期 | 递交磋商响应文件的截止日期后90天 |
| 26 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 27 | 投标费用 | 招标代理费根据《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知云建招协〔2026〕11号文件规定计算后下浮20%收取，金额为9700.00元，由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。 |
| 28 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 |
| 29 | 签字或电子签章要求 | 1.按照磋商文件格式，采用企业、法定代表人或授权委托人电子签章及数字证书电子签名。 2.如法定代表人或授权委托人无电子签章的，可使用亲笔签名上传扫描件。 3.在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签字或盖章（包含电子签章及数字证书电子签名）。 |
| 30 | 响应文件递交 | 供应商生成格式为*. jmbs格式加密标书后，需在提交截止时间前将加密的电子响应文件按“政采云”要求上传至政采云平台。 未按要求在截止时间前完成电子响应文件上传的，视为自动放弃磋商。 |
| 31 | 递交磋商响应文件时间地点 | 时间：2026年6月5日15时00分（北京时间） 地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 32 | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 33 | 磋商时间和地点 | 时间：2026年6月5日15时00分（北京时间） 地点：“政采云”平台 |
| 34 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由有关的技术、经济方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 磋商小组确定方式：在云南省政府采购专家库（文山州分库）中随机抽取2人，采购人代表1人。 |
| 35 | 定标说明 | 磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人。 |
| 36 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，由磋商小组根据磋商办法的相关规定推荐1～3名成交供应商候选人，采购单位根据相关规定确定成交供应商候选人。 |
| 37 | 最高限价 | ¥：810959.08元（大写：捌拾壹万零玖佰伍拾玖元零捌分），供应商的投标总报价高于最高限价的投标报价视为无效投标，不参与评审。 |
| 38 | 响应文件的份数 | 电子响应文件一份。 1.为保证采购工作顺利进行，请务必使用《政采云投标客户端》 (详细操作步骤请登录https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=853&topicId=19177)，使用政采云投标客户端在线编制，电子标书最终生成格式为*. jmbs格式。 2.在编制响应文件时，粘贴图片使用FPD格式的文件，并且每张图片的分辨率建议大于100dpi（注意图片清晰度，影响投标），最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于2G。 |
| 39 | 电子招标投标注意事项及要求 | 1.本项目采用网上开标远程解密方式，开启电子响应文件时供应商无需到现场出席磋商会。 2.供应商应提前熟悉“政釆云”相关投标程序，并按“政釆云”开标大厅中的提示完成投标活动。 3.采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商登录“政采云”开标大厅，使用供应商编制电子响应文件时的加密数字证书对电子响应文件进行解密。 4.电子响应文件解密：CA证书在线解密，电子响应文件解密时长30分钟，由于自身原因解密失败的视为无效响应。采购人将不予接收其电子响应文件，一切责任由供应商自行负责。 |
| 40 | 需要补充的其他内容 |  |
| 40.1 质量保证金 |  |  |
| 质量保证金：成交价的3%。 |  |  |
| 40.2结算依据 |  |  |
| 本项目以投标综合单价及实际工程量为结算依据。 |  |  |
| 40.3成交公示 |  |  |
| 在成交通知书发出前，采购单位将成交候选人的情况在本磋商项目磋商公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |  |
| 40.4 知识产权 |  |  |
| 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，磋商供应商不得擅自复印和用于非本磋商项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交供应商磋商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 40.5 重新招标 |  |  |
| 除磋商须知正文规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商时间截止前响应磋商供应商少于三个的，采购单位应当依法重新招标。 |  |  |
| 40.6 同义词语 |  |  |
| 构成磋商文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购单位”和“磋商供应商”进行理解。 |  |  |
| 40.7 解释权 |  |  |
| 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、磋商须知、磋商办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。 |  |  |
| 41.政府采购政策 |  |  |
| 小型和微型企业价格评分优惠政策 ①根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除。 ② 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予3%的扣除。 ③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予3%的扣除。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。 |  |  |
| 42.磋商 |  |  |
| ①通过符合性响应的供应商应准备实时在线，磋商小组通过网络方式通知供应商在规定时限内，在“政采云”平台进行二次报价，提交最终（第二次）报价。 ②供应商一共有二次报价机会（第一次报价为电子响应文件中的报价，第二次报价为最终报价）。最终报价的准备时间按“政采云”平台要求为准，超出规定时间未进行报价的，视为放弃最终报价，按第一次报价为准。 ③供应商在“政采云”平台完成最终报价后可以离场，若发生意外状况，采购代理机构电话通知参与最终报价的供应商。 |  |  |
| 43.异常低价 |  |  |
| 参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件，磋商小组在评审过程中，如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或者在设有最高投标限价的情况下，明显低于最高投标限价，且可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价审查程序。 （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，供应商应在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。 |  |  |

- 一、总  则

- 1.项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府采购管理暂行办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规的规定，云南启钊工程项目管理有限责任公司受富宁县归朝镇人民政府（以下简称“采购人”）的委托，组织对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

- 2.资金来源

2.1政府采购资金已落实，全部用于该项目的建设，项目预算金额为81.18万元。

- 3.采购范围

3.1 本项目采购及建设范围：详见“第三章采购清单”。

3.2工期要求：120日历天（具体开工时间以合同约定时间为准）。

- ★4.合格的供应商（以下简称供应商）

4.1 参加磋商的供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2 参加磋商的供应商应符合 “供应商须知前附表”第14条供应商资格要求。

4.3 参加磋商的供应商不得直接或间接地与为本次采购货物及项目建设进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人或其附属机构有任何关联。

供应商在招投标过程中若发现相关供应商参加投标的，可按本章第七项“其他事项”要求向云南启钊工程项目管理有限责任公司或采购人提出书面质疑。

4.4本项目不接受联合体参加。

4.5符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- 5.磋商费用说明

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用等。

招标代理机构：云南启钊工程项目管理有限责任公司

地　址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺

电话：0876-2190638

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件的组成

要求提供的服务、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：

- 采购公告

第二章  供应商须知

第三章  采购清单

第四章  评审办法

第五章 合同书格式及主要条款（仅作参考）

第六章  磋商响应文件格式

2.现场踏勘和竞争性磋商文件的疑问

  - 不组织，有需要的供应商可自行踏勘；

  - 供应商踏勘现场发生的费用自理。

  - 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.竞争性磋商文件的修改

3.1 在投递磋商响应文件的截止时间前，采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用答疑文件的方式进行修改。答疑文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商响应文件，并按规定提供磋商所需的证明文件，采购单位可酌情推迟竞争性磋商的日期，并将此变更书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。

- 三、磋商响应文件的编制

- 1.磋商响应文件编写注意事项

1.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、要求（见第三章“采购清单”）后，按照第六章“磋商响应文件格式”编写磋商响应文件。

1.2 对磋商文件提出的实质性要求做出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的实质性要求做出满足或者优于原要求的承诺。

- 2.磋商响应文件构成

2.1 供应商编写的磋商响应文件应由下列部分构成。有关文件的提交如未特别注明可提供复印件的，均要求提交原件。供应商磋商响应文件应按如下顺序编制。

（1）报价一览表

（2）磋商函

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）已标价工程量清单

（5）施工组织设计

（6）项目管理机构

（7）资格审查资料

（8）其他资料

（9）中小企业声明函（如有）

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）

（11）监狱企业声明函（如有）

- 3.报价和报价货币

3.1 本工程报价以第三章“采购清单”中的工程量清单计价方式进行报价；

3.2供应商须就“采购清单”中的内容做完整唯一报价；

3.3本项目设有最高限价，最高限价为810959.08元（大写：捌拾壹万零玖佰伍拾玖元零捌分），供应商的投标总报价高于最高限价的投标报价视为无效投标，不参与评审。

3.4供应商的报价应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的设备、材料及各类价格。报价包括但不仅限于完成项目建设、利润及税金等费用，该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3.5通过初审的供应商将根据供应商签到的先后顺序依次进行第二轮现场报价，第二轮报价为最终报价。

3.6 供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价） 报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

3.6 报价货币为人民币。

- 4.有效期

4.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

4.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商申请失效，但供应商有权收回其保证金。

- 5.磋商响应文件的签署规定：磋商响应文件须按磋商文件要求，由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

- 6.保证金：本项目不收保证金。

- 四、磋商响应文件的提交

- 1.磋商响应文件的份数

供应商应按“供应商须知前附表”中规定的数量提交磋商电子响应文件。

- 2.递交磋商响应文件的截止时间和地点

2.1 磋商电子响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交磋商电子响应文件截止时间。

2.2 供应商必须在规定时间内将磋商电子响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。

2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购代理机构不予受理。

- 五、磋商与评审

- 1.磋商

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

- 2.评审

2.1 评审由磋商小组负责。磋商小组由采购人在云南省政府采购信息管理系统中随机抽取专家2人和采购人代表1人按相关规定组成，其中经济、技术方面的专家人数不得少于成员总数的三分之二。

2.2 评审，经磋商确定最终采购清单和通过初审提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评分。

2.3 磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人。

- 3.评审过程的保密

磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其申请被拒绝。

磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 4.出现下列情形之一的，项目终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

注：在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购活动终止。

- 六、成交结果

- 1.成交供应商的确定

1.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

1.2 采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交供应商顺序确定成交供应商。

- 2.成交通知书

2.1成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构在云南省政府采购网等媒体上公告，公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

2.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

- 3.签订合同

3.1 成交供应商收到成交通知书后，按磋商文件、磋商响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同，合同格式以磋商文件中的第六章“合同条款及格式”作为参考。

3.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推；或重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

- 4.质量保证金

- 4.1质量保证金：成交价的3%。

- 七、其他事项

- 1.质疑和投诉

1.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

受理质疑部门：云南启钊工程项目管理有限责任公司；电话：0876-2190638；

1.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）明确的请求和必要的证明材料；

（3）质疑理由及事实依据；

（4）质疑对象；

（5）联系电话和地址；

（6）质疑的日期；

（7）质疑人署名。

质疑书实行实名制，并应由法定代表人签字并加盖公章。

1.3 采购人或供应商对成交供应商提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其磋商响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

1.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向文山市政府采购监督管理部门投诉。

- 2.实质性变动

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购清单中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

- 3.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

- 4.解释权

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购清单

- 一、基本要求

1.项目名称：归朝镇旧寨村委会百贯小组村内道路硬化工程项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.预算金额：81.18万元

4.最高限价：810959.08元

5.采购需求：（一）道路硬化工程：总硬化道路长度0.691千米，路面宽度3.0米，采用C25混凝土路面，厚度18厘米：配套建设排水边沟0.691千米（单侧），边沟断面尺寸为30cm×30cm，采用C20混凝土浇筑：设置错车道3处，每处错车道长度20米、宽度5.5米；新增村内路灯21盏，沿硬化道路两侧均匀布设，灯杆高度6米，采用太阳能路灯（节能降耗、无需外接电源），配套建设灯基础、接线等附属设施，保障夜间道路照明。

（二）原水池漏水修复工程：对村内现有原水池进行全面排查，清理水池内杂物、淤泥，对漏水部位进行修补（采用防水砂浆抹面、铺设防水卷材等方式），加固水池池壁、池底，修复水池进水口、出水口，完善水池防护设施（设置防护栏），确保水池无漏水、可正常储水，储水能力满足村内村民生产生活及农田灌溉基础需求。

（三）给水管安装工程：安装给水管3000米，选用直径25mm的钢管给水管，沿村内道路两侧、农田边缘及居民聚居区合理布设，连接原水池与村内主要用水点，配套建设接头、阀门等附属设施；给水管埋深不低于0.8米。（具体以实际发布的工程量清单为准）

6.合同履行期限：120日历天（具体开工时间以合同约定时间为准）。

7.质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

8.技术标准和要求：本招标工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求；严格遵照国家或行业有关标准、规范执行。本招标工程的安全、文明、施工及社会环境的保护应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用于本招标工程的材料、 设备、施工必须达到现行标准或规范及其最新版本的要求。

- 招标控制价公布表

- 三、工程量清单

- （另册提供）

- 第四章  评审办法

- 初步评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资 格 性 评 审 标 准 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力：提供自然人有效身份证或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。 |
|  |  | 资质证书和资质等级 | 1.供应商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）、有法定代表人签字的法定代表人授权委托书及授权委托人身份证； 2.磋商申请人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；且具备有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 财务要求 | 财务状况良好，有足够的财务能力完成本项目，提供2023年至今任意一年经审计的财务报表及审计报告。包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务审计报告的扫描件（新成立的公司根据实际情况提供）。 |
|  |  | 项目经理 | （1）拟派项目经理必须已在申请人单位注册并具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书且具备中级及以上职称和有效的安全生产考核合格证，且不能有在建（待建）工程。 （2）项目经理应附身份证、建造师注册证、职称证、安全生产考核合格证（安全生产考核合格证必须证企相符）、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等相关证明资料。 |
|  |  | 技术负责人 | 具备中级及以上职称、身份证、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等，在今后实施过程中不允许作任何更换，并不得兼任其他项目的管理人员。 |
|  |  | 信誉要求 | - （1）供应商未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、“ 中国执行信息公开网 ”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“ 中国政府采购网 ”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单（在一定期限内被禁止参加政府采购活动但期限届满的除外）。 - （2） 近三年内无拖欠农民工工资行为。 - 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 其他要求 | - 拟派主要人员：施工员、质量员、安全员、标准员、劳务员、材料员、机械员、资料员。在招投标阶段、施工阶段未经采购人同意不得随意更换，应提供职业培训合格证书、身份证、社保证明材料（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明），如在报名至开标结束过程中发现提供的相关证明弄虚作假，取消中标资格。 |
| 上述评审标准，供应商须全部满足，否则视为不合格的供应商，不得进入符合性评审、技术部分评审和磋商报价。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 二 | 符 合 性 评 审 标 准 | 报价 | 完整且只有一个有效报价； |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 磋商响应文件是否按规定的格式填写，是否有内容不全或关键字模糊、无法辨认的； |
|  |  | 磋商响应文件电子签章、签字 | 磋商响应文件是否按规定电子签章、签字； |
| 上述符合性评审标准通过者，才能进入最终报价和综合评分。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |
| 三 | 综合评分 （100分） | （一）最终报价评分（满分30分） |  |
|  |  | （二）施工技术方案评审评分（满分15分） |  |
|  |  | （三）质量承诺及保证措施评审评分（满分10分） |  |
|  |  | （四）施工主要工序评审评分（满分10分） |  |
|  |  | （五）安全文明施工保证措施评审评分（满分5分） |  |
|  |  | （六）工期承诺及保证措施评审评分（满分10分） |  |
|  |  | （七）施工进度计划评审评分（满分5分） |  |
|  |  | （八）劳动力安排和材料投入计划及其保证措施评审评分（满分5分） |  |
|  |  | （九）施工机械投入评审评分（满分5分） |  |
|  |  | （十）项目经理及项目管理人员配置评审评分（满分5分） |  |
| 四 | 定标说明 | 1.经磋商小组经过评审通过初审的供应商，由磋商小组采用综合评分法对供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评分。 2.磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人。如出现供应商综合评分得分相同的，按供应商的最低投标报价由低到高顺序推荐成交供应商候选人，如出现供应商的最低投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序推荐成交供应商候选人。 |  |

- 1. 评审方法

磋商小组根据磋商文件的规定及要求对供应商的磋商响应文件，进行初步评审，在全部满足磋商文件初步评审要求，质量和服务后，由磋商小组采用综合评分法对各供应商的磋商响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 2. 初步评审标准

2.1 资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；见“初步评审标准前附表”。

2.2 符合性评审标准：依据磋商文件的规定对磋商响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应；见“初步评审标准前附表”。

- 3.综合评分标准

满分100分，评分分值保留两位小数。

## （1）报价部分评分办法（30分）

本项目的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分即30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；

备注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）对环境标志产品及节能产品的评审：■不适用。（3）磋商报价超预算的其报价得分为0分。

（2）施工技术方案评审评分（满分15分）

第一档次（15分）：施工技术方案合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面的；

第二档次（12分）：施工技术方案合理但对施工指导性一般，施工措施具体但针对性一般，施工部署全面的；

第三档次（7分）：施工技术方案基本合理、对施工缺乏指导性，施工措施、施工部署基本合理但存在一些问题的；

第四档次（3分）：施工技术方案、施工措施、施工部分存在明显错误的。

无施工技术方案的不得分。

（3）质量承诺及保证措施评审评分（满分10分）

第一档次（10分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施严格按采购文件要求的施工技术规范、标准编制且针对性好的；

第二档次（8分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施达到采购文件要求的施工技术规范、标准但针对性一般的；

第三档次（6分）：质量承诺满足采购文件且有具体的违约责任承诺，质量保证措施基本达到采购文件要求的施工技术规范、标准但明显缺乏针对性的；

第四档次（4分）：质量承诺满足采购文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到采购文件要求的施工技术规范、标准但有重大缺陷或错漏的。

对质量无承诺或质量承诺不满足采购文件的不得分。

（4）施工主要工序评审评分（满分10分）

第一档次（10分）：施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的；

第二档次（8分）：施工主要工序有阐述全面、合理，主要工种施工方法基本得当，且对招标项目的关键技术、工艺有明确的表述，对施工重点、难点有合理的解决方案，保证措施基本可行的；

第三档次（6分）：施工主要工序阐述全面、基本合理，有主要工种施工方法，且对招标项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，解决方案和保证措施基本可行的；

第四档次（4分）：施工主要工序阐述基本全面，且对招标项目的关键技术、工艺有一定了解，对施工重点、难点有建议，但解决方案和保证措施不可行的。

无施工主要工序阐述的不得分。

（5）安全文明施工保证措施评审评分（满分5分）

第一档次（5分）：上年度供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；磋商响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理、先进、针对性好，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

第二档次（4分）：上年度供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；磋商响应文件中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施且合理但针对性一般，在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

第三档次（3分）：上年度供应商持有安全生产许可证书且在有效期内；磋商响应文件中有基本具体、可行的安全文明施工实施保证措施且在报价部分中有相对应的费用的，并符合国家、省、州（市）的有关规定的；

第四档次（2分）：上年度供应商持有安全生产许可证书且在有效期内，磋商响应文件中有安全文明施工保证措施且在报价部分中有相对应的费用的，但不具体，存有错漏的。

有下列情形之一的，该项评审不得分：

⑴安全生产许可证书扫描件未装订在磋商响应文件中，或扫描件虽装订在磋商响应文件中但未加盖公章的；

⑵磋商响应文件中无安全文明施工保证措施或在报价部分中没有相应的费用的不得分。

注：安全生产许可证书的扫描件应装订在磋商响应文件中。

安全文明施工保证措施的针对性是指：除技术、组织等方面的阐述针对招标工程的实际外，报价部分中相对应的费用组成合理。

（6）工期承诺和保证措施评审评分（满分10分）

第一档次（10分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施合理具有针对性，有具体的违约责任承诺的；

第二档次（8分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的；

第三档次（6分）：工期承诺满足采购文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的；

第四档次（4分）：工期承诺满足采购文件要求，但工期保证措施存在问题，违约责任承诺不具体的；

无工期承诺或工期承诺不满足采购文件要求不得分。

工期保证措施的针对性是指：除技术方面的阐述针对招标工程的实际外，报价部分中还应有相对应的费用。

（7）施工进度计划评审评分（满分5分）

第一档次（5分）：施工进度计划严格按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导施工具针对性好的；

第二档次（4分）：施工进度计划按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路合理，但针对性一般的；

第三档次（3分）：施工进度计划符合投标工期要求，工序搭配逻辑关系和关键线路基本合理，但缺乏针对性的；

第四档次（2分）：施工进度计划中工序搭配逻辑关系有错误，关键线路不明确有错误的。

无施工进度计划的不得分。

施工进度计划的针对性是指：除技术方面的阐述和进度计划图针对招标工程的实际外，报价部分中还应有相应的费用。

（8）劳动力安排和材料投入计划及其保证措施评审评分（满分5分）

第一档次（5分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能较好地满足施工需要，调配投入计划合理，能指导施工且针对性好的；

第二档次（4分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能满足施工需要，调配投入计划合理，但针对性和指导性一般的；

第三档次（3分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划呼应，能基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，但缺乏针对性的；

第四档次（2分）：劳动力安排和材料投入计划与施工进度计划不能呼应的。

无劳动力安排和材料投入计划的不得分。

（9）施工机械投入评审评分（满分5分）

第一档次（5分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配合理、准确且明确的，有相对应的费用的；

第二档次（4分）：施工机械投入与施工进度计划呼应、满足工程要求，施工机械搭配基本合理、基本准确且有相对应的费用的；

第三档次（3分）：施工机械投入与施工进度计划响应、基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的；

第四档次（2分）：施工机械投入与施工进度计划不相呼应的、不满足工程要求的。

施工机械投入未作说明的不得分。

（10）项目经理及项目管理人员配置评审评分（满分5分）

第一档次（5分）：供应商拟定的项目经理符合采购文件规定的资格条件，项目管理人员针对工程实际配置合理，能满足工程管理需要且有针对性的；

第二档次（4分）：供应商拟定的项目经理符合采购文件规定的资格条件，项目管理人员配置合理，能满足工程管理需要，但专业配置针对性一般的；

第三档次（3分）：供应商拟定的项目经理符合采购文件规定的资格条件。项目管理人员配置基本合理，基本能满足工程管理需要，但专业配置没有针对性的；

第四档次（2分）：供应商拟定的项目经理符合采购文件规定的资格条件，项目经理的建造师注册证年检合格符合要求；项目管理人员配置不合理，不能满足工程要求的。

对项目管理人员没有说明的不得分。

★注：

（1）磋商响应文件规定项目经理的资格条件应与资格审查时资格条件相一致。

（2）项目经理的建造师注册证扫描件、项目经理相关有效证明资料扫描件须放在响应文件中，扫描件应加盖公章，否则扫描件无效，且评分时只能得第④项分值；响应文件中无扫描件的不得分。

（3）若供应商不能全部满足上述每一档次规定全部内容的，打分时降一个档次打分。

（4）最终评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，以信用等级高的优先推荐为成交候选人推荐。

4. 评审程序

4.1 初步评审

4.1.1磋商小组依据本章资格性评审标准对磋商响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与磋商。

4.1.2供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

4.1.3 磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。

4.2 磋商、比较与评价

4.2.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

4.2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

4.2.3为有助于对磋商响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

4.2.4磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.2.5供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

4.2.6磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.3 评审结果

磋商小组按磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐成交供应商候选人。如出现供应商综合评分得分相同的，按供应商的最低投标报价由低到高顺序推荐成交供应商候选人，如出现供应商的最低投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序推荐成交供应商候选人，并编写评审报告。

- 第五章 合同书格式及主要条款

（注：本合同只作范本参考，具体条款由采购人与成交供应商协商制定）

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：

云南省财政厅

合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：              。

2.工程地点：                。

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：               。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图设计范围及工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：  年月日。

计划竣工日期：  年    月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据2前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥元）。

2.合同价格形式：                  。

五、项目经理

承包人项目经理：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或电子签章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字之日起       生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  贰  份。

注：上述合同协议书仅供参考。

- 第六章  磋商响应文件格式

# （项目名称）

## 磋商响应文件

## 项目编号：

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

年       月       日

    - 报价一览表

（第一轮报价表）

项目名称：<>

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 金 额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（元） | 大写（元） |
| 1 | 磋商总报价 |  |  |
| 2 | 质量承诺 |  |  |
| 3 | 工期承诺 | 日历天 |  |
| 4 | 项目经理 | 姓名： 注册证书编号： |  |
| 5 | 说 明 |  |  |

注：

1.供应商须按要求填写信息，不得随意更改本表格式。

2.报价要求：所有价格均应以人民币报价，金额单位为元（金额保留两位小数）。

供应商：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）

日期：   年       月       日

- 磋商响应文件目录

# 一、磋商函

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

# 三、已标价工程量清单

# 四、施工组织设计

# 五、项目管理机构

# 六、资格审查资料

# 七、其他资料

# 八、中小企业声明函（如有）

# 九、残疾人福利性单位声明函（如有）

# 十、监狱企业声明函（如有）

注：磋商响应文件需按照以上目录顺序进行。

- 磋商函

（	采购人名称）：

1.我方已仔细研究                              （项目名称）施工竞争性磋商文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写：）                               元（小写：¥                    ）的总报价（或根据竞争性磋商文件规定修正核实后确定的另一金额），工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销磋商响应文件。

3.如我方中标：

（l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订政府采购合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本磋商函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们同意在从规定的磋商之日起 90天的磋商响应文件有效期内严格遵守本磋商函的各项承诺。在此期限届满之前，本磋商函始终对我方具有约束力，并随时接受成交。

7.如果我们在本磋商响应文件有效期内撤回磋商响应文件；或拒绝接受按采购人须知规定的对磋商响应文件中细微偏差进行澄清与补正；或提交了虚假材料；或在接到成交通知书后的15天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保；或在成交公示期间表明将放弃成交；或拒绝接受不平衡报价调整，另选成交单位。

供应商：         （电子签章）

法定代表人或其授权的代理人               （电子签章）

供应商地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

日 期：      年    月    日

# 二、法定代表人身份证明及授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：               （电子签章）

年        月       日

附：授权法定代表人身份证复印件（正反面）

## （二）授权委托书

本人        （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方的代理人。代理人根据授权，有权以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）   磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

供应商：              （电子签章）

法定代表人：          （电子签章）

身份证号码：

授权代理人：             （亲笔签名）

身份证号码：

日      期：       年     月     日

- 三、已标价工程量清单

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单（工程量清单表）

# 四、施工组织设计

（格式自拟）

# 五、项目管理机构

## （1）项目管理机构组成表

｛采购工程项目名称｝

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 岗位证书资格证及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表应满足招标文件的相关要求，应提供职业培训合格证书、身份证、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）材料。

供应商：                     （单位全称）（电子签章）

法定代表人或其授权委托人：                 （电子签章）

日  期：          年              月         日

（2）项目经理简历表

（采购项目名称）

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年类似工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完成 |  | 工程质量 |

注：项目经理应附身份证、建造师注册证、职称证、安全生产考核合格证（安全生产考核合格证必须证企相符）、社保证明（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等相关证明资料。

供应商：                   （单位全称）（电子签章）

法定代表人或其授权委托人：            （电子签章）

日  期：          年              月         日

（3）项目技术负责人简历表

（采购项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或 已 完 |  | 工程质量 |

注：技术负责人应附身份证、职称证、社保证明材料（若是新成立的公司，根据实际情况提供，并附相关说明）等相关证件。

供应商：                     （单位全称）（电子签章）

法定代表人或其授权委托人：                 （电子签章）

日  期：          年              月         日

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（采购项目名称）         工程

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不作统一规定，由供应商自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本磋商文件一起装订）。

# 六、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ## 此表后附：营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件、开户银行许可证复印件等证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）近年财务状况表

| 项目或指标 单位 年 | 单位 | 年 |
| --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |
| 1.净资产收益率 | ％ |  |
| 2.总资产报酬率 | ％ |  |
| 3.主营业务利润率 | ％ |  |
| 4.资产负债率 | ％ |  |
| 5.流动比率 | ％ |  |
| 6.速动比率 | ％ |  |
| 随本表附： 注： 1、2023年至今任意一年经审计的财务报表及审计报告。 2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。 3.新注册公司按实际情况提供。 |  |  |

- 七、其他资料

1.采购人或采购代理机构发出的修改或补遗；

2.供应商认为有必要提供的其他材料（格式自拟）

- 中小企业声明函

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （ 标 的 名 称 ） ，属于  建筑业 行业；承建（承接）企业为 （ 企 业 名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于 （ 中 型 企 业 、小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

- （ 标 的 名 称 ） ，属于  建筑业 行业；承建（承接）企业为 （ 企 业 名称 ） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于 （ 中 型 企 业 、小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

## 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                     （单位全称）（电子签章）

日  期：          年              月         日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填 。

- 九、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                     （单位全称）（电子签章）

日  期：          年              月         日

- 十、监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业，且满足以下条件：

本公司参加______单位的（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                     （单位全称）（电子签章）

日  期：          年              月         日